无锡市政府采购项目

公开采购文件

（全流程电子化）

采购项目编号：JSZC-320200-JXCG-G2026-0039

采购项目名称：2026批次市管高架花箱日常维护项目

采购人：无锡市园林绿化管理中心

采购代理机构：江苏建协全过程工程咨询有限公司

二〇二六年十月

目  录

- 投标邀请

- 投标供应商须知

- 采购需求

- 合同条款（格式）

- 附件（投标文件格式）

第一部分. 投标邀请

| 序号 | 内容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：2026批次市管高架花箱日常维护项目 采购项目编号：JSZC-320200-JXCG-G2026-0039 采购方式：公开招标 |
| 2 | 采购人：无锡市园林绿化管理中心 采购人地址：无锡市清扬路168号 采购代理机构：江苏建协全过程工程咨询有限公司 采购代理机构地址：无锡市滨湖区蠡湖大道2018号13号楼 |
| 3 | 采购项目概况、要求： 1、项目概况：实施部分市管高架（含凤翔路高架（惠山隧道-凤翔立交）、青祁路高架（青祁桥-惠山隧道）、金城高架（金水路-塘南路）、蠡湖大道高架（学府立交-南泉立交）、江海高架（广南立交-凤翔立交））花箱日常维护项目，全年摆放金叶大花六道木，无死株，无枯株，无病虫害，栽植后枝叶投影面积达到花盆顶面积95%以上。金叶大花六道木要求高度35-40cm，冠幅25-30cm，三年生及以上精品苗。包括但不限于绿植租赁（含种植容器）、基础设施维护（含滴灌系统、软硬件运行维护）、绿植搬运及养护、绿植定期修剪无徒长枝，不影响车辆通行。 2、服务期：自合同签订之日起三年。中标供应商中标后需在20日内提供符合采购文件要求的所有高架绿植，并按照采购人规定的时间摆放到位。 3、绿化养护标准：执行《江苏省城市园林绿化养护管理规范及分级标准》一级养护标准。 4、养护质量及要求：按《江苏省植物养护技术规范》《无锡市绿化养护标准规范》《无锡市城市绿化养护管理质量标准》、符合采购人关于高架绿化养护作业等级作业标准及考核办法。 5、验收标准：按国家、行业标准和江苏地区相关的规定进行验收。 6、采购预算：1622.6683 万元。 7、最高限价：1622.6683 万元。 8、本项目是否专门面向中小企业：是； 9、本项目标的所属行业：其他未列明行业； 根据《中小企业划型标准规定》工信部联企业〔2011〕300号，其他未列明行业：从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。 |
| 4 | 供应商资质要求： 1、基本资格要求： （1）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定； （2）未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单； 2、落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业，供应商应为中小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位； 3、本项目的特定资格要求： （1）供应商应为中华人民共和国境内经国家相关管理机关注册并登记的具有独立法人资格的单位； （2）供应商拟派项目负责人须具备园林绿化相关专业工程师（含）以上技术职称【职称专业包括：园林绿化工程规划、设计、施工及养护管理相关的专业，包括园林（含园林规划设计、园林植物、风景园林、园林绿化等）、园艺、城市规划、景观、植物（含植保、森保等）、风景旅游、环境艺术等专业】，提供职称证书原件扫描件（职称证书无法显示专业的，另需提供毕业证书或职称申报表，以毕业证书或职称申报表上所填专业为准），或有可验证二维码的电子证书。 （3）供应商授权委托人、拟派项目负责人必须为供应商在职员工； （4）项目负责人在所投标段养护期间不得有在建（施工或养护）项目； （5）具有投资参股关系的关联供应商，或具有直接管理和被管理关系的母子公司，或同一母公司的子公司，或法定代表人为同一个人的两个及两个以上供应商，不得同时参加本项目； （6）本项目不接受联合体投标。 |
| 5 | 招标文件获取信息： 1.获取招标文件方式：苏采云http://jszfcg.jsczt.cn/下载。 2.招标文件获取时间：自2026年10月14日至2026年10月21日（北京时间）。 3.获取招标文件地点：苏采云http://jszfcg.jsczt.cn/获取。 4.售价：0元 |
| 6 | 供应商对招标文件提出修改、澄清要求的截止时间：2026年10月22日9：00时，以书面传真形式和电子邮件形式发送给采购代理机构。 采购人对招标文件修改、澄清的截止时间：提交投标文件截止时间前15天，以书面（或电子邮件）形式通知所有获取招标文件的潜在供应商并发布更正公告。 |
| 7 | 投标有效期：投标截止之日起90天 |
| 8 | 投标文件接收信息： 1.网上投标截止时间：2026年11月9日9:30止，截止期后的投标文件恕不接受； 网上投标解密时间：2026年11月9日9:30。 2.本项目采购文件规定的供应商按时在线解密方式：开启时间后30分钟内，通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”）解密。 3.投标文件提交地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn）。 4.开标地点：江苏省政府采购（苏采云）平台中上传； |
| 9 | 评标有关信息： 评标时间：2026年11月9日唱标结束后 评审地点：江苏建协全过程工程咨询有限公司（无锡市滨湖区蠡湖大道2018号13号楼一楼开标室）。 |
| 10 | 确定中标单位时间：2026年11月9日评审结束 地点：江苏建协全过程工程咨询有限公司（无锡市滨湖区蠡湖大道2018号13号楼一楼开标室）。 |
| 11 | 投标文件制作份数要求： 1.因本项目作为采用线上电子开评标（网上不见面开标），供应商在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。 2.中标供应商在收到中标通知书后与采购人签订合同前，必须提供与系统中电子投标文件一致的纸质投标文件一式二份。 3.供应商请仔细阅读供应商注册流程和公开招标文件中关于电子开评标等相关事项，如有问题可发送邮件或电话咨询。 4.本次采购采用“苏采云”系统进行采购活动，招标文件发布、报价、评审和中标结果发布全程电子化。 |
| 12 | 特别提醒： 若资格审查中或评审过程中，采购人/代理机构/评标委员会对投标文件存在疑问，投标供应商被授权代表须在接到在线询标函后在规定时间内，在开标界面在线以澄清函回复并加盖公章或签电子公章；若投标供应商被授权代表未在规定时间内按上述要求作出回复，则视为投标供应商默认资审结果或评审结果。 |
| 13 | 有关本次采购活动程序方面的问题,可来人、来函（传真）或电话联系。 采购人：无锡市园林绿化管理中心 联系地址：无锡市梁溪区清扬路168号 联系人：曹亮、殷渝佳 联系电话：0510-83709508 采购代理机构：江苏建协全过程工程咨询有限公司 联系人：夏超、龚丹丹 联系电话：0510-82835960 联系地址：无锡市滨湖区蠡湖大道2018号13号楼 邮箱：982180124@qq.com |
| 14 | 潜在投标人访问江苏省政府采购（苏采云）平台的网络地址和方法： （一）供应商“账号注册”及CA办理 1.请有意参加本项目采购活动的供应商按以下流程进行操作： （1）访问“无锡政府采购网”点击“江苏省政府采购（苏采云）平台”（以下简称“苏采云”系统）选择供应商版块，点击“用户注册”按钮，进行账号注册，注册完成后需在系统中填写资质信息并提交。也可以直接通过http://jszfcg.jsczt.cn/进入界面。 （2）办理“意源”CA数字证书和“方正”电子签章（办理地址：无锡市滨湖区观山路199号12号楼二楼9号、10号窗口），办理指南链接：http://jsxcmm.com/help/help.html。 （3）CA驱动下载： 1.在“苏采云”系统账号登录页面，点击“驱动下载”链接中的“政务CA、方正签章控件驱动安装包及安装说明”可以直接下载驱动安装包，安装包中附有驱动安装手册。 技术服务电话：0510-81827781（服务时间：工作日 9:00-11:30,13:00-17:00） 2.完成“苏采云”系统账号注册的供应商方可在“苏采云”系统中进行CA绑定。登录“苏采云”系统，插入CA后，点击【账号设置】——【绑定CA】。 3.供应商应按上述要求提供相关材料信息，所提供的材料应均是真实的、准确的，若有违背，供应商自行承担由此而产生的一切后果。 4.如供应商未按上述要求操作，由此所产生的损失及风险由供应商自行承担。具体操作步骤详见《“苏采云”系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》），下载地址：无锡市政府采购网——资料下载——苏采云——“苏采云”系统供应商操作手册。 技术支持QQ：孙先生：442456465；王先生：1476328133。 （二）完成项目参与，获取招标文件 供应商可在项目招标公告附件中查看公开招标文件，如确定参加本次采购活动，必须在招标文件提供期限内从“苏采云”系统中下载文件（“项目参与”——“采购项目参与”找到需要获取招标文件的项目，点击“我要参与”——“参与投标”——“下载文件”），完成项目参与，将“苏采云”系统中下载的招标文件（后缀名为“kedt”）导入到“政府采购客户端”，离线按要求编制并加密投标文件（使用“CA数字证书”），导出加密的投标文件（后缀名为zip，不得超过150M）并在“苏采云”系统上传该加密的投标文件，对招标文件各项内容做出实质性响应，否则其投标文件无效。 （三）有关本次采购的事项若存在变动或修改，敬请及时关注江苏建协全过程工程咨询有限公司在“江苏政府采购网”发布的更正公告。 （四）本次采购不收取投标保证金。 （五）其他事项 1）本次招标不统一组织标前答疑会议，供应商自行踏勘现场。未踏勘现场或踏勘工作不详细的供应商中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购人提出任何索赔或其他要求，对此采购人不承担任何责任并将不作任何答复。 2）供应商请仔细阅读供应商注册流程和招标文件中关于电子开评标等相关事项，如有问题可发送邮件或电话咨询。 3）本招标文件中涉及的盖章部分均可使用CA签章。 |

第二部分. 投标供应商须知

# （一）遵循原则：

公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

# （二）采购文件：

1．采购文件包括文件目录所列全部内容，投标供应商应仔细阅读，并在投标文件中充分反映采购文件的所有要求。

2．投标供应商应在http://jszfcg.jsczt.cn/下载采购文件及有关资料，按采购文件要求提交全部资料并对采购文件各项内容做出实质性响应，否则该投标供应商的投标无效。

3．投标供应商一旦参加本项目投标，即表明承诺接受了本采购文件中所有条件和规定。

4．采购文件一经售出、一律不退，且仅作为本次采购招标使用。

# （三）采购文件的解释：

1．投标供应商如有需要对采购文件要求澄清的问题，请以书面方式提出，并按“投标邀请”第6项规定的时间将书面形式送至采购代理机构，联系方式详见投标邀请第13项。

2．采购人、采购代理机构将按“投标邀请”第6项规定的时间对投标供应商针对采购文件书面提出的要求澄清的问题进行书面答疑。

3．本文件的最终解释权归采购人。

# （四）采购文件的补充或修正：

1．采购人或者采购代理机构可以对已发出的采购文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改将在江苏政府采购网上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为采购文件的组成部分。

2.澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构将在投标截止时间至少15日前，发布澄清公告；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

3.采购人或者采购代理机构可在投标截止时间三日前，视招标具体情况，延长投标截止时间和开标时间。

4.投标供应商应在投标截止时间前关注原采购公告媒体上发布的相关更正公告。因投标供应商未尽注意义务，未及时全面地关注更正公告导致其提交的投标材料不符合招标要求，而造成的损失及风险（包括但不限于未成交）由投标供应商自行承担。

# （五）投标文件的组成：

投标文件分为明标和暗标，相应内容上传至投标客户端。

明标部分：

- 证明文件部分：

# 第一部分：资格、资信证明文件

## （1）关于资格的声明函（格式见附件）

（2）具有独立承担民事责任能力的投标人营业执照或相关部门的登记证明文件扫描件并加盖公章或签电子公章；

（3）供应商法定代表人授权委托书原件扫描件并加盖公章或签电子公章（法定代表人亲自参与投标的除外，格式见附件）；

（4）供应商法定代表人身份证原件扫描件及法定代表人授权代表身份证原件扫描件并加盖公章或签电子公章（身份证应为正、反面）；

（5）供应商拟派项目负责人须具备园林绿化相关专业工程师（含）以上技术职称【职称专业包括：园林绿化工程规划、设计、施工及养护管理相关的专业，包括园林（含园林规划设计、园林植物、风景园林、园林绿化等）、园艺、城市规划、景观、植物（含植保、森保等）、风景旅游、环境艺术等专业】，提供职称证书原件扫描件（职称证书无法显示专业的，另需提供毕业证书或职称申报表，以毕业证书或职称申报表上所填专业为准），或有可验证二维码的电子证书；

（6）授权委托人和项目负责人与投标人企业签订的劳动合同原件扫描件、法定的社保收缴部门出具的由供应商本单位为授权委托人、项目负责人依法缴纳的近三个月中任意一个月份（不含投标当月）的社会保障资金的相关材料加盖公章或签电子公章（投标时必须提交：①劳动合同原件扫描件、②社会保障资金或含有县（区）级及以上社保部门电子签章或带二维码验证的扫描件，法定代表人亲自参与的除外；如供应商成立时间迟于要求的开始月份，则时间要求为投标人成立时间至截止时间）；

（7）供应商近三个月中任意一个月份(不含投标当月)的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由第三方审计机构出具的2025年度的财务审计报告原件扫描件并加盖公章或签电子公章；

（8）供应商近三个月中任意一个月份(不含投标当月)的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）原件扫描件并加盖公章或签电子公章；

（9）供应商近三个月中任意一个月份(不含投标当月)的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）原件扫描件并加盖公章或签电子公章；

（10）供应商须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》原件扫描件或《监狱企业证明文件》扫描件并加盖公章或签电子公章（省级以上监狱管理局、戒毒管理局出具）（《中小企业声明函》及《残疾人福利性单位声明函》格式见附件）；

## （11）承诺书一~八（格式见附件）。

- 注：①投标供应商访问“江苏省政府采购（苏采云平台）”—“用户注册”按钮，进行账号注册并填写申请信息，也可以直接通过苏采云 (http://jszfcg.jsczt.cn/)进入注册界面。信息登记表所记录的信息如能相应满足采购文件规定的资格、资信条件的，在本项目评标评审时，可凭信息登记表免于提供相应的资格、资信证明材料的原件扫描件或公证件，否则必须按要求提供相应的资格、资信证明材料原件扫描件或公证件来予以证明。

- ②若法定代表人（法定代表人姓名必须与营业执照上的一致）亲自参加投标的，不需提供法定代表人授权及有关法定代表人授权代表的劳动合同或社保证明，只需提供身份证明与营业执照即可。（法定代表人作为项目负责人的也不需要提供劳动合同或社保证明）

- ③法人的分支机构由于其不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。但银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，可以分支机构参加项目采购和签订合同。

- ④上述资格文件中的资格、资信文件必须按要求全部提供，否则投标文件无效。如上述资格证明文件遇年检、换证，则必须提供法定年检、换证单位出具的有效证明扫描件，如上述资格证明文件遇有国家相关政策规定可不具备的，必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明扫描件。投标供应商法定代表人或法定代表人授权代表为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其他可在中国大陆有效居留的许可证明。

# 第二部分：补充性文件

（1）投标供应商简介和经营情况说明；

（2）项目负责人情况一览表（格式见附件）及相关证明材料；

（3）养护管理人员一览表（格式见附件）及相关证明材料；

（4）拟配备项目作业人员投入计划一览表（格式见附件）及相关证明材料；

（5）拟投入本项目车辆设备一览表（格式见附件）及相关证明材料；

（6）投标供应商认为需要提供的其他证明材料（按评分标准要求提供）；

## 2.响应函部分（格式见附件）：

（1）响应函（格式见附件）；

（2）开标一览表（格式见附件）；

## 3.报价部分（编制说明及清单见附件）：

暗标部分：

- 技术文件部分

# （六）投标报价说明：

1、投标供应商报价应根据采购文件提供的工程量清单，以及有关规定并结合市场因素采取综合单价的形式报价。投标供应商投标报价为总合同期养护服务费，报价必须是唯一的，任何有选择的报价将不予接受。投标供应商需自行踏勘，充分了解项目现场及任何其他足以影响投标报价的情况，在投标报价中综合考虑，一旦中标，不得以不完全了解本项目现场为由，提出增加费用等要求。

2、具有标价的工程量清单中所报的综合单价和合价，以及报价汇总表中的价格除包括完成景观设施的日常保养和维修费用（含土建材料费）等本合同所需的人工、机械、设备、劳务、管理、材料、维护、利润、税金、政策性文件规定及清单、合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

3、工程量清单中的每一单项均需计算填写综合单价和合价（单位为元，精确到小数点后两位），投标供应商没有填写综合单价和合价的项目将不予支付，并认为此项费用已包括在工程量清单的其他综合单价和合价中。

4、投标供应商所填写的综合单价在合同实施期间将不因市场变化因素而变动，投标供应商在计算报价时应考虑一定的风险系数。

5、标底编制原则：计价规则:①中华人民共和国国家标准《建设工程工程量清单计价标准》(GB/T50500-2024)及配套计算标准。省住房和城乡建设厅关于实施《建设工程工程量清单计价标准》(GB/T50500-2024) 及9本工程量计算标准有关事宜的公告。安装工程按《江苏省通用安装工程消耗量》(2026)；市政工程按《江苏省市政工程消耗量》(2026)；园林工程按《江苏省仿古建筑与园林工程计价表》(2007版)。②人工工资:安装工程按《江苏省通用安装工程消耗量》(2026)；市政工程按《江苏省市政工程消耗量》(2026)、其它专业按《江苏省建设工程费用参考》(2026)中的人工参考价格计入。后续人工调整以最新发布的政策性文件为准。③费用定额:按《江苏省建设工程费用参考》(2026)执行。④措施费:除不可竞争费，涉及有区间费率的按低值计取。⑤管理费、利润:各专业涉及有区间费率的按低值计取。材料价按照2026年7月份的信息指导价为准，无信息指导价的按双方协商的市场价格确定。

6、评标委员会认为投标供应商的投标总报价或者分项报价明显低于其他通过符合性审查投标供应商的报价的，有可能影响货物质量或者不能诚信履约的，将要求其在合理的时间内（半小时内）提供盖章说明，必要时提交相关证明材料；投标供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

7、投标供应商的最终报价的总额应是投标供应商在报价文件中提出的各项支付金额的总和，也应是完成采购文件所列采购需求的全部费用。

8、投标报价包括但不限于全部标的物、辅助材料、安装、调试、 绿植并安装到位、栽植、滴灌系统维护保养、垃圾清理、服务人员费用（工资、福利、培训、社会保险、人身意外伤害险、服装费、高温费、劳保用品费等）、服务所用设备工具购置及维修费用、突击费用（临时加班加点产生的费用），以及人工、运输、仓储、保险、运费、各种税费、劳保、专利技术、检验费、验收费（含第三方验收）、服务期内服务费及政策性文件规定及风险（不可抗力除外）等全部费用以及投标供应商企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险（不可抗力除外） 、责任等各项费用，实际服务时不再以任何理由计取与合同范围内相关的其他费用。租赁养护期间，乙方应保证绿植在培育、养护、搬运及高架绿植储备存放场地等需求，相关费用包含在合同价款中，不另行结算。

9、本项目适用于增值税一般计税方法。

# （七）投标文件的制作要求：

1.所有文件、往来函件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号除外）。

2.投标文件由投标供应商按给定格式如实填写（编写），须有法人（盖章）、法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章，方为有效，未尽事宜可自行补充。

3.投标供应商报价一律以人民币为报价结算货币，结算单位为“元”。

4.投标文件格式部分，应由投标供应商按给定格式提供，不得更改。

5.投标供应商在制作电子投标文件时，请正确关联到对应页，在评审过程中，评审专家如因在相对应页面找不到该相关联的文件，由此产生的后果由投标供应商自行承担。

6.暗标编制要求：

6.1技术文件正文所用文字采用“宋体”四号“常规”字（黑色），表格中所用文字采用“宋体”“常规”字（黑色），字号不限。不得设置页码、页眉、页脚，纸张必须为A4纸。

6.2技术文件不得出现能够体现投标供应商身份、名称的相关描述、材料、文件等内容；

6.3技术文件不得更改，不得在其中涂改、标注或做任何可以辨认投标供应商及所属人员身份的名称、印章、商标等标记；

6.4技术文件应当版面整洁、字迹清楚、不许批注或进行水印等特殊设置，不得采用任何不符合常规、有别于其他投标供应商的特殊做法。除设计图、效果图等图片外，文本部分不得出现底纹、阴影、彩色等标记；

6.5不得有其他体现投标供应商身份的内容。

7.投标费用自理。

# （八） 网上投标：

1、投标供应商应通过苏采云平台，在投标文件提交截止时间前制作并上传电子投标文件。投标供应商上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的截止时间。投标供应商应充分考虑网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标供应商自身原因造成的电子投标文件上传不成功作无效响应处理。

2、投标文件的开启由苏采云平台主持，邀请投标供应商参加。投标文件开启时，苏采云平台自动提取所有投标文件。投标文件开启解密之后30分钟内，投标供应商通过苏采云平台（使用“CA数字证书”）按时在线解密。投标文件解密失败的补救方案：无。

3、投标供应商应当参加投标文件开启和在苏采云平台规定的时间内对电子投标文件进行解密。投标供应商在投标文件开启过程中涉及的投标文件解密、结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。投标供应商如果对投标文件开启过程和开启记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云平台中《报价记录表》宣布后未提出的，视同认可开启结果。

4、因投标供应商原因造成投标文件未解密的，视为撤销其投标文件；因投标供应商之外的原因造成投标文件未解密的，视为撤回其投标文件，投标供应商有权要求责任方（如责任方为电子招标投标交易平台，电子招标投标交易平台免责）赔偿因此遭受的直接损失。部分投标文件未解密的，其他投标文件的开标可以继续进行。

5、投标供应商应对CA数字证书妥善保管，如被他人盗用投标，后果自负。

6、投标供应商应当对采购文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

7、投标供应商对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

特别提醒：开标后，投标供应商须自行准备设备（包括但不限于笔记本电脑、无线网络）登录“江苏省政府采购（苏采云）平台”，按采购文件规定时间解密后，在评标过程中保持在线，等待评标委员会的询标和评标结果，中途不得离开。投标供应商如未按要求应答，由此所产生的损失及风险由投标供应商自行承担。

# （九）无效投标文件的确认：

投标供应商有下列情况之一者，其投标文件无效：

- 电子投标文件未按规定时间上传的；

- 电子投标文件未按采购文件要求加盖公章或签电子公章的；

- 投标供应商未按采购文件要求解密的；

- 投标供应商的法定代表人授权代表无法定代表人授权委托书的；

- 不具备采购文件中规定的资格要求及未按采购文件规定的要求提供资格证明文件的；

- 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 投标文件未按采购文件规定的内容和要求填写、制作的；

- 投标文件书写潦草、字迹模糊不清、无法辨认的；

- 投标文件中有采购文件未允许提供的选择性内容的；

- 不同投标供应商的投标文件上传使用的MAC地址和IP地址一致的；

- 恶意串通其他投标供应商，故意哄抬价格或压价的；

- 提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格证明文件等）；

- 投标文件商务标（明标）未加盖投标供应商公章及法定代表人或被授权委托人签字和盖章的；

- 不同投标供应商投标文件中的项目相关人员出现同一人的；

- 不同投标供应商聘请同一人为其报价提供技术或经济咨询服务的；

- 不同投标供应商的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；

- 投标供应商为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的；

- 不同投标供应商的投标文件异常一致或者报价呈规律性差异；

- 投标文件商务标（明标）中同一方案有选择性报价且未声明以哪一个为准的；

- 技术标（暗标）中出现投标供应商名称、相关人员姓名等和其他可识别投标供应商身份的字符、徽标、印章、商标、人员名称或其他提示性的标记或标识等；

- 改变采购文件规定的误期违约金、质量标准及质量违约金的；

- 商务标（明标）和技术标（暗标），其中某一标被本项目评审小组确认为无效投标文件的；

- 投标文件报价出现前后不一致，投标供应商拒不确认修正后的报价的；

- 报价超过采购文件中规定的预算金额或最高限价的；

- 评标委员会认为投标供应商的投标总报价或者分项报价明显低于其他通过符合性审查投标供应商的报价的，有可能影响货物质量或者不能诚信履约的，无法在合理的时间内（半小时内）提供盖章说明，无法证明其报价合理性的；

- 未通过初步资格性审查、投标文件资格性检查、投标文件符合性检查的；

- 列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的；

- 技术文件编制粗糙、缺漏项、条理不清、页数多于300页的；

- 投标供应商的报价畸高或畸低，在询标时没有合理的解释或者不能提供计算依据和报价依据的；

- 不同投标供应商投标文件内容存在非正常一致、项目组成员或者联系人员出现同一人、投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的；

- 不同投标供应商的委托代理人、项目负责人以及其他相关人员有在同一个单位缴纳社会保险的；

- 同一投标文件中单位名称落款与公章不是同一单位的；

- 不同投标供应商委托同一单位或者个人办理报价事宜的；

- 投标文件内容不全或不符合法律法规和采购文件中规定的其他实质性要求的；

- 项目负责人在养护期间有在建（施工或养护）项目；

- 改变采购文件规定的暂定价格或不可竞争费用的；

- 改变采购文件提供的工程量清单中的清单编码、计量单位、工程数量、项目特征；

# （十） 开标、评标：

1.所有投标单位在采购文件规定的时间内解密各自投标文件；

解密后，投标供应商须自行准备设备（包括但不限于笔记本电脑、CA锁、无线网络热点）登录“江苏政府采购（苏采云）平台”，按采购文件规定时间解密后，在评审过程中保持在线，等待评审小组的询标（如有）、按要求报价，并等待评审结果，中途不得离开。如未按要求应答，由此所产生的损失及风险由投标供应商自行承担。

2.投标截止时间后参加投标的投标供应商或解密投标文件的投标供应商不足3家的，不进行评审；

3.评标工作程序：

（1）由专家组成评标委员会，并实行回避制度。

（2）由采购代理机构负责组织评标工作：

2.1核对评审专家身份和采购人代表授权函，对专家职责履行情况予以记录；

2.2宣布评标纪律；

2.3公布投标供应商名单，告知评审专家应当回避的情形；

2.4组织评标委员会推选评标组长，采购人不得担任组长。

（3）投标文件的审查：

3.1由专家及采购人代表组成评标委员会，并实行回避制度。

3.2评审时，投标文件出现不一致情形的，按下列规定执行：

3.2.1投标文件的纸质版与电子版不符的，以纸质版文件为准，纸质版正本与副本不符的，以正本为准。

3.2.2投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

5）同时出现两种以上不一致的，按照上述（1）－（4）款规定的顺序修正。修正后的报价经投标供应商书面澄清、说明或者补正，并加盖公章，或者有法定代表人或其授权的代表签字作为确认后产生约束力，投标供应商不确认的，其投标无效。

4.资格性审查：

（1）投标文件初审。初审分为资格性审查和符合性审查。

A．资格性审查。采购人依据法律法规和采购文件的规定，对投标文件中的资格证明、投标（报价）承诺函等进行审查；通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、 查询投标供应商在投标截止时间之前，是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，以确定投标供应商是否具备投标资格。信用查询结果以网页打印的形式留存并归档。

B．符合性审查。评标委员会依据采购文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求作出响应。

# 符合性审查表（商务、技术暗标、报价）

| 序号 | 评审点要求概况 | 评审点具体描述 |
| --- | --- | --- |
| （一）报价要求 |  |  |
| 1 | 投标报价 | 投标报价唯一，且没有超过本项目预算金额或最高限价。 |
| 2 | 报价修正 | 如出现投标报价错误的，按照处理原则修正后的报价，投标供应商须按规定进行在线确认。 |
| 3 | 报价合理性 | 评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序： （1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价＜全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%； （2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价＜通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%； （3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价＜采购项目最高限价×45%； （4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。 相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。 如果项目或采购包存在有分项价格最高限价要求或单价最高限价（最高限制单价）要求时，有上述情形的，应当启动异常低价投标（响应）审查程序。 评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第（3）项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。 评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。 异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。 财政部门在投诉处理、监督检查中发现评审委员会未按规定对异常低价开展审查的，依法予以纠正并追究评审专家的法律责任。 |
| （二）商务要求 |  |  |
| 1 | 投标有效期 | 投标有效期满足采购文件要求。 |
| 2 | 投标文件的签署和盖章 | 投标文件符合采购文件的签署和签章要求。 |
| 3 | 实质性响应 | 评标委员会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了采购文件的要求。实质性响应的投标应该是与采购文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。 所谓重大偏离或保留是指与采购文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与采购文件不一致，而且限制了合同中采购人和代理机构的权利或投标供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评标委员会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。 如果投标文件实质上没有响应采购文件的要求，评标委员会将予以拒绝，其投标文件无效，投标供应商不得通过修改或撤销不符合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。 |
| 4 | 附加条件 | 投标文件未含有采购人不能接受的附加条件。 |
| 5 | 无效情形 | 投标文件中未有法律法规和采购文件规定的其他无效情形。 |
| （三）技术要求 |  |  |
| 6 | 技术文件 | 本项目采用暗标形式，投标供应商须参照评标办法的相关要求对商务部分和技术文件部分分别进行制作。其中技术文件部分属于暗标，投标供应商在制作技术文件部分相关内容时不得有体现投标供应商身份的内容，否则投标无效。 ①技术文件正文所用文字采用“宋体”小四号“常规”字（黑色），表格中所用文字采用“宋体”“常规”字（黑色），字号不限。不得设置页码、页眉、页脚，纸张必须为A4纸。 ②技术文件不得出现能够体现投标供应商身份、名称的相关描述、材料、文件等内容； ③技术文件不得更改，不得在其中涂改、标注或做任何可以辨认投标供应商及所属人员身份的名称、印章、商标等标记； ④技术文件应当版面整洁、字迹清楚、不许批注或进行水印等特殊设置，不得采用任何不符合常规、有别于其他投标供应商的特殊做法。除设计图、效果图等图片外，文本部分不得出现底纹、阴影、彩色等标记； ⑤不得有其他体现投标供应商身份的内容。 ⑥技术文件总页数不得超过300页。 |
| 注：以上符合性审查无需投标供应商另外提供资料上传，由评标委员会依据上述符合性审查的相应要求，对投标文件的有效性、完整性和具体响应情况进行整体性审查，以确定是否满足符合性审查的要求。投标文件制作过程中，投标文件内容在制作工具中无对应模块的，可统一上传在符合性审查对应的模块中。 |  |  |

C.未通过资格审查或符合性审查的投标供应商，将在“苏采云”系统中发送询标内容，评标结束后，将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。

（2）澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以通过江苏省政府采购（苏采云）平台发起答疑澄清，要求投标供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。投标供应商的澄清、说明或者补正应当通过江苏省政府采购（苏采云）平台，由其授权的代表应答并加盖电子公章，且不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（3）评标委员会按采购文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评审。

5. 评标方法

投标供应商通过资格性与符合性审查的，方可进入评审程序。

采用综合评分法（计分均保留2位小数），评审委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定投标供应商的分值；评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足采购文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标供应商为排名第一的中标候选人。未列入本评分标准的其他条件不作为评分内容。

具体评分标准如下：

1、评分项目及分值（总分100分）

（一）报价                           25分

（二）投标供应商评价                  3分

（三）拟投入本项目人员及设备         19分

（四）绿植养护及机械设备停放场所      3分

（五）技术文件（暗标）               50分

明标部分：

（一）报价（25分）

本项目价格权值为25%，采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标供应商的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100。

（二）投标供应商评价（3分）

（1）项目负责人获奖情况（1分）：自本项目发布采购公告首日起近三年内，以项目负责人的身份负责的绿化养护项目获奖的有一个得0.5分，此项最高得1分。（有效期以发文时间为准）。【投标时提供设区市级及以上园林绿化行政管理部门政府网站发文网页链接或发文原件扫描件，以供评标委员会查询核实，如有弄虚作假行为，承担相应法律责任。如果以上材料不能反映项目负责人人选，则应补充提供中标通知书或合同，或其他能充分证明项目负责人人选的有效证明材料上传至投标系统内】。

（2）行业通报（1分）：自本项目发布采购公告首日起近三年内，未被公司注册地设区市级及以上园林绿化行政管理部门发文书面通报批评或者政府网站刊文批评的得1分，本项最高得1分。【投标时提供相应的承诺书，承诺书中应有公司注册地设区市级及以上园林绿化行政管理部门的审查意见（格式见附件 承诺书九），相关证明材料上传至投标系统内，不提供不得分】。

（3）体系认证证书（1分）：投标供应商具有有效期内的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，三证齐全得1分，最高得1分。【投标时提供证书原件扫描件上传至投标系统内，不提供不得分】

（三）拟投入本项目人员及设备（19分）

（1）项目人员配备：（8分）

①拟配备养护管理人员(4分）：项目负责人1名、技术负责人1名、巡查员1名、资料员1名、专职安全员3名。人员配置齐全的得3分，不齐全不得分。在此基础上技术负责人具有园林绿化专业高级（含）以上职称的加1分，本项最高得4分。

【专职安全员提供建设行政主管部门颁发安全生产考核合格证书（C证）的原件扫描件。职称专业包括：园林绿化工程规划、设计、施工及养护管理相关的专业，包括园林（含园林规划设计、园林植物、风景园林、园林绿化等）、园艺、城市规划、景观、植物（含植保、森保等）、风景旅游、环境艺术等专业。（若职称证书不显示专业，以毕业证书或职称评审表上载明的专业为准）】。

②拟配备项目作业人员（3分）：绿化技术工5名，养护作业工人15名，电工1名，人员配置齐全的得3分，不齐全不得分。

【绿化技术工人指绿化工、花卉工、园艺工、植保工、盆景工等绿化工种。绿化工、电工证书需是人社部门颁发的技能等级证书或在国家技能人才评价信息服务平台备案的技能等级证书。投标时提供绿化技术工人、电工职业资格证书（技能等级为中级及以上）的原件扫描件】。

③民用无人驾驶航空器操控员配备（1分）

配备民用无人驾驶航空器操控员，须提供由中国民用航空局颁发的操控员执照且签注状态正常的得1分，本项最高得1分。

注：投标时需提供以上人员《职工养老保险手册》（内附近三个月中任意一个月份（不含投标当月）的社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明））或由社保机构出具本投标供应商的近三个月中任意一个月份（不含投标当月）的社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）原件扫描件（其中养护作业工人年龄≤60周岁，需提供由社保机构出具的近三个月中任意一个月份（不含投标当月）的社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）原件扫描件或者由投标供应商为其购买的商业保险保单原件扫描件）上传至投标系统内，不提供或未按要求提供的不得分。

- 机械设备配备情况（11分）

①车辆配置要求（9分）

| 序号 | 设备类型 | 基本配置要求 | 加分要求 | 最高分 | 投标时须提供的证明材料要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 防撞缓冲车 | 2辆 | 在基本配置的基础上，每增加一辆得2分 | 4分 | 上述车辆可用同等档次的或更先进的设备替代，如是自有设备，提供发票（发票抬头必须与供应商名称一致）、车辆照片（车牌清晰可辨）、车辆行驶证、车辆技术参数证明材料上传至投标系统内；如是租赁车辆，提供租赁协议、租赁发票（发票抬头必须与被租赁方名称一致）、车辆照片（车牌清晰可辨）、车辆行驶证、车辆技术参数证明材料上传至投标系统内，不提供或提供不全者本项不得分。如投标时不具备的，可提供承诺书，承诺中标后七天内提供（格式见附件 承诺书十） |
| 2 | 厢式运输货车 | 2辆 | 在基本配置的基础上，每增加一辆得1分 | 3分 |  |
| 3 | 制式专业浇灌水车 | 1辆 | 在基本配置的基础上，增加一辆得1分 | 1分 |  |
| 4 | 压缩式垃圾车（核定载质量≥2500kg） | / | 配置一辆压缩式垃圾车得1分 | 1分 |  |

②智能巡检设备（2分）：配备行业应用级无人机或无人机机巢（含行业应用级无人机，可无人值守作业），无人机重量大于1kg且最大续航里程大于35km的，得2分；上述设备可用同等档次的或更先进的设备替代，如是自有设备，提供发票（发票抬头必须与供应商名称一致）、设备照片上传至投标系统内；如是租赁设备，提供租赁协议、租赁发票（发票抬头必须与被租赁方名称一致）、设备照片上传至投标系统内，不提供或提供不全者本项不得分。如投标时不具备的，可提供承诺书，承诺中标后七天内提供（格式见附件 承诺书十）

注：若中标供应商为在投标文件承诺中标后购买或租赁的车辆或设备的，采购人将在中标供应商获取中标通知书七天后对投标时中标供应商承诺的针对本项目车辆（设备）配置情况进行检查，若中标供应商届时未配备或者未按承诺函内容配备齐全车辆（设备）的，视为中标供应商主动放弃中标资格。

（四）绿植存放养护场所（含养护机械设备停放）（3分）

投标供应商具有在城区环线范围（西环线-342省道-新312国道-环太湖公路）内有能满足绿植定点存放及花卉苗木养护、制式专业浇灌水车、巡视车、抢险车等养护机械设备固定停放场所，面积500㎡及以上的养护场所或承诺中标后在规定范围内设立养护场所的得2分，无人机机场停放场所的得1分；本项最高得3分。【投标供应商需提供房产证明材料或承诺书原件扫描件（格式详见承诺书十一）。房产证明材料：自有房产提供房产证扫描件上传至投标系统；租赁用房提供：租赁协议、被租赁方的房产证或房屋所有权的有效证明材料扫描件上传至投标系统，不提供不得分。】

（五）技术文件（暗标50分）

（1）项目基本概况（9分）

根据供应商对各条高架整体情况、相关路段的车流量等基本情况进行详细描述【方案措施清晰、针对性强得9分；方案措施较清晰、有针对性得6分；方案措施基本满足采购文件要求得3分；无方案措施不得分】

（2）高架绿化养护方案（9分）

根据投标供应商提供的高架绿化养护方案，方案应具备科学性、时效性等，由评标委员会综合评分。【方案措施清晰、针对性强得9分；方案措施较清晰、有针对性得6分；方案措施基本满足采购文件要求得3分；无方案措施不得分】

（3）高架日常维护作业安全组织方案（8分）

根据投标供应商提供的高架日常作业人员安全组织方案，包括不限于：人员的组织、人员的保障、车辆设备及安全设施等。方案应具备科学性、时效性等，由评标委员会综合评分。【方案措施清晰、针对性强得8分；方案措施较清晰、有针对性得5分；方案措施基本满足采购文件要求得3分；无方案措施不得分】

（4）高架滴灌系统及监控系统的维修保养方案（8分）

根据投标供应商提供的高架滴灌系统及监控系统的维修保养方案能否保证系统运转高效、故障率低、排水通畅，由评标委员综合评分。【方案措施清晰、针对性强得8分；方案措施较清晰、有针对性得5分；方案措施基本满足采购文件要求得3分；无方案措施不得分】

（5）高架作业文明施工、交通组织方案及环境保护方案（8分）

结合项目要求，根据各投标供应商的高架作业文明施工、交通组织方案及环境保护方案的科学性、合理性、可行性，由评标委员会综合评分。【方案措施清晰、针对性强得8分；方案措施较清晰、有针对性得5分；方案措施基本满足采购文件要求得3分；无方案措施不得分】

（6）防灾及应急抢修服务方案（8分）

结合项目要求，根据各投标供应商的防灾及应急抢修服务方案的及时性、科学性、有效性，由评标委员会综合评分。【方案措施清晰、响应项目合同要求应急抢修时间最短、针对性强得8分；方案措施较清晰、有针对性得5分；方案措施基本满足采购文件要求得3分；无方案措施不得分】

# （十一）定标：

1.评标委员会根据招标文件规定的评标方法和评标标准进行评审，按本次招标的定标规则确定中标候选人，采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。采购人自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。江苏建协全过程工程咨询有限公司自中标人确定之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体江苏政府采购网上公告中标结果，在公告中标结果的同时，江苏建协全过程工程咨询有限公司向中标人发出中标通知书。如有质疑，按《中华人民共和国政府采购法》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法规处理。

2.投标、开标及定标的整个过程均接受政府相关监管部门监督。

3.在发布中标公告的同时，江苏建协全过程工程咨询有限公司将向中标供应商发出中标通知书。

### （十二） 废标的确认：

出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止采购活动，发布项目终止公告并说明原因，应予废标：

1.因重大变故，采购任务取消；

2.出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3.投标人的报价均超过采购预算，采购人不能支付的。

4.在采购过程中符合要求的投标人或者报价未超过采购预算的投标人不足3家的。

### （十三）中标无效的确认：

1.提供虚假材料谋取中标的；

2.采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

3.与招标采购单位、其他投标人恶意串通的；

4.向采购人行贿或者提供其他不正当利益的；

5.在招标过程中与采购人进行协商谈判、不按照招标文件和中标供应商的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

## 6.拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

投标人有上述1至5项情形之一的，中标无效。有上述1至6项情形之一的，处以政府采购项目中标金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以公告，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由市场监督管理机构吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

# （十四）质疑处理

# 1.提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

# 2.供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述第4.条款的规定向采购人或采购代理机构提出质疑，供应商因未按该规定以相应事项向相应机构提出质疑从而造成质疑超出政府采购法定期限或其他情形导致质疑不予受理或无法受理的，由供应商自行承担。上述应知其权益受到损害之日，是指：

# 2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

# 2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

# 2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

# 供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

# 3.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据（格式详见中国政府采购网《政府采购供应商质疑函范本》）。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

# 注：投标供应商在递交质疑函的同时需提供“苏采云系统”中获取本项目采购文件时签章的“投标供应商确认函”，以及本项目的“项目参与详情”的截图并加盖公章，否则，采购人或代理机构有权要求其在规定期限内补正，未补正或逾期补正的采购人或代理机构将不予受理。

# 4.供应商（含潜在供应商）对项目属性、采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑请向采购代理机构提出，由采购代理机构负责答复。

# 采购人、采购代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑，质疑供应商可通过面交或邮寄方式送达（采购人和采购代理机构不接受未填写快递运单的快件）。

# 采购人、采购代理机构联系人、联系方式、通信地址见采购文件“一.投标邀请”。

# 5.以下情形的质疑不予受理

# 5.1内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

# 5.2超出政府采购法定期限的质疑。

# 5.3以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

# 5.4未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

# 5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

# 6.供应商提出书面质疑必须有理、有据，如质疑查无实据或供应商捏造事实，提供虚假材料进行恶意质疑或举报，不配合或采用不正当手段干扰政府采购质疑的，一经查实，采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

### （十五）签订、履行合同：

1.采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，与中标供应商签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。合同经江苏建协全过程工程咨询有限公司见证后生效。

2.江苏建协全过程工程咨询有限公司监督合同的履行。中标方非因不可抗力未履行招、投标文件和合同规定的义务，一经查实，招标代理机构将根据具体情况提请政府采购管理部门作出相应处理。

# （十六）代理服务费：

1.本项目代理服务费由中标供应商领取中标通知书时向采购代理机构一次性付清。

2.按照国家计委计价格〔2002〕1980号《招标代理服务收费管理暂行办法》，以中标金额为计费基数，在此基础上打七五折计取费用，费用由中标单位支付。

# （十七）其他政策要求（包括但不限于下列具体政策要求）：

  - 本项目中如有涉及商品包装、快递包装要求的，应当按《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件执行。采购人在招标（采购）文件中对商品包装和快递包装提出具体要求的，在政府采购合同中应当载明对政府采购投标供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款，中标（成交）供应商须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

  - 依据财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》，本项目中有政府强制采购节能产品的（属于清单中打★品目的），只能选择具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的产品进行报价。

采购产品属于《节能产品政府采购品目清单》《环境标志产品政府采购品目清单》范围的，依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

认证机构详见市场监管总局发布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》和《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》。

  - 本项目中如有涉及采购数据中心相关设备、运维服务的，应当按照《关于印发〈绿色数据中心政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2023〕7号）文件执行。招标（采购）文件中涉及数据中心相关设备、运维服务的，采购人均以《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》提出的指标、标准为准。在政府采购合同中，采购人应明确对相关指标的验收方式和违约责任，投标供应商应按合同约定提供设备或服务。

  - 有关中小企业政策，如落实政府采购政策需满足的资格要求以及落实政府采购政策的价格调整的相关内容可详见本文件其他章节。

  - 中标、成交供应商可采用合同融资形式，中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详见政府采购网“政采贷”专栏。

  - 履约担保，是指由专业担保机构为中标、成交供应商支付履约保证金的义务向采购人提供的保函担保。专业担保机构根据中标、成交供应商的中标（成交）通知书为凭据，进行资信审查后出具保函，中标、成交供应商以保函形式缴纳履约保证金；投标供应商未按政府采购合同履行约定义务而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照担保函约定履行担保责任。

中标、成交供应商可以采用电子履约保函形式，具体操作可登录江苏省政府采购网的保险保函模块进行办理，也可通过江苏省政府采购网、“苏采云”系统链接访问（首次使用需注册）。

  - 本项目中如有涉及数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机等七种软硬件的，投标供应商不得违反财政部、工信部共同发布的数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机等七种软硬件的需求标准。《需求标准》详见财库〔2023〕29号、30号、31号、32号、33号、34号、35号。在满足《需求标准》的前提下，如采购文件中有其他要求的，投标供应商应满足采购文件要求。采购人可在合同中约定，在履约验收管理时，可对所提供的七种软硬件进行验收，必要时可以委托依法取得检测、认证资质的机构进行检测、认证。

  - 根据苏财办购〔2024〕1号相关要求，采购人应当严格按照政府采购法有关规定，在中标、成交通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的事项与中标、成交供应商签订政府采购合同。采购人因不可抗力原因迟延签订合同的，应当自不可抗力事由消除之日起7日内完成合同签订事宜。

政府采购合同的双方当事人不得擅自变更合同，依照政府采购法确需变更政府采购合同内容的，采购人应当自合同变更之日起2个工作日内在省级以上财政部门指定的媒体上发布政府采购合同变更公告，但涉及国家秘密、商业秘密的信息和其他依法不得公开的信息除外。

采购人原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的投标供应商账户。

# （十八）政府采购信用担保：

政府采购信用担保，是由专业担保机构为投标供应商向采购人、代理机构、金融机构提供的保证，主要包括履约担保。投标供应商可以根据自身情况，自行决定是否选择信用担保形式。

履约担保，是指由专业担保机构为中标供应商支付履约保证金的义务向采购人提供的保函担保。专业担保机构根据中标供应商的中标通知书为凭据，进行资信审查后出具保函，中标供应商以保函形式缴纳履约保证金；投标供应商未按政府采购合同履行约定义务而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照担保函约定履行担保责任。投标供应商可以自愿选择是否采取履约担保函的形式交纳履约保证金。

中标供应商可以根据自身情况，自行决定是否选择采用履约担保形式，自主选择合作银行。除江苏省财政厅确定的江苏省再担保有限公司和无锡市财政局确定的科发投资担保有限公司为无锡市政府采购信用担保合作担保机构外，民生银行南京分行、江苏银行和中信银行南京分行、浙商银行无锡分行可以在无锡市范围内开展政府采购履约担保业务。

（十九）电子履约保函

为深入贯彻落实《国务院办公厅关于印发〈政府采购领域“整顿市场秩序、建设法规体系、促进产业发展”三年行动方案（2024－2026年）〉的通知》（国办发〔2024〕33号）精神，提升政府采购便利度，持续优化政府采购营商环境，现就进一步全面推广政府采购电子履约保函相关事项通知如下：

一、江苏省财政厅通过政府采购流程确定开鑫科技有限公司为“政府采购电子履约保函（保险）平台”提供系统技术服务。该平台可通过江苏省政府采购网、“苏采云”系统链接访问（首次使用需注册）。

二、“政府采购电子履约保函（保险）平台” 通过数据互联互通的方式，将政府采购项目和电子履约保函申请自动关联，实现投标供应商、采购人、金融机构三方无缝衔接。投标供应商在线完成电子履约保函申请和办理，采购人在线核验电子履约保函，全过程业务系统留痕、可追溯。电子履约保函从源头上解决了传统纸质保函难辨真伪、管理不便的痛点，助力采购人高效、便捷地管理保函。

三、对于要求缴纳履约保证金的政府采购项目，中标（成交）供应商在签订政府采购合同后，登录“政府采购电子履约保函（保险）平台”，选择第三方机构并提交保函（保险）申请，经审核通过后支付相关费用即可。投标供应商可通过上述平台查询相关保函（保单）信息、理赔信息和开具发票。

四、电子履约保函与履约保证金、纸质保函具有同等法律效力。

五、投标供应商可通过江苏政府采购网下载“政府采购电子履约保函（保险）操作手册”，具体地址为：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/

（十九）政府采购合同融资：【根据我市《关于开展政府采购合同融资工作的通知》（锡财购〔2020〕17号）】

合同融资，是指参与政府采购的投标供应商，凭借中标、成交通知书或政府采购合同向金融机构申请融资，金融机构以投标供应商信用审查和政府采购信誉为基础，按便捷贷款程序和优惠利率，为其发放无财产抵押贷款的一种融资模式。投标供应商与金融机构按照“银企自愿，风险共担”的原则开展融资活动，有融资需求的中标、成交供应商可根据自身情况，在无锡市政府采购交易管理一体化系统凭政府采购中标、成交通知书或政府采购合同在线提出融资申请，自主选择金融机构及其融资产品，金融机构进行融资信息审查决定是否为其提供融资，做好预授信。双方达成融资意向后签订融资协议，确定融资成交信息并约定融资回款账户。

中标、成交供应商可根据自身情况，自行决定是否选择采用合同融资形式，在江苏政府采购网——政采贷专栏提供的银行名录内自主选择合作银行。

附：政府采购合同融资政策告知：

中标供应商可依法依规使用本项目合同向金融机构融资，但采购人不为中标供应商的融资行为提供担保。

无锡市政府采购合同融资政策告知函

各投标供应商：

欢迎贵公司参与无锡市政府采购活动！

政府采购合同融资是无锡市财政局和中国人民银行无锡市中心支行共同支持企业发展，针对参与政府采购活动的企业融资难、融资贵、融资慢、融资繁问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标、成交供应商，可持政府采购合同在线向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《关于开展政府采购合同融资工作的通知》（锡财购〔2020〕17号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在江苏政府采购交易管理一体化系统查询联系。

附件1.                政府采购履约担保函（项目用）

编号：

（采购人）：

鉴于你方与                    （以下简称投标供应商）于   年  月  日签订编号为   的《           政府采购合同》（以下简称主合同），且依据该合同的约定，投标供应商应在    年    月   日前向你方交纳履约保证金，且可以履约担保函的形式交纳履约保证金。应投标供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下履约保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在投标供应商出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1．将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人、招标代理机构同意，将中标项目分包给他人的；

2．主合同约定的应当缴纳履约保证金的情形：

（1）未按主合同约定的质量、数量和期限供应货物/提供服务/完成工程的；

(2)                                                           。

（二）我方的保证范围是主合同约定的合同价款总额的        %数额为         元（大写           ），币种为        。（即主合同履约保证金金额）

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方保证的期间为：自本合同生效之日起至投标供应商按照主合同约定的供货/完工期限届满后     日内。

如果投标供应商未按主合同约定向贵方供应货物/提供服务/完成工程的，由我方在保证金额内向你方支付上述款项。

三、承担保证责任的程序

1．你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号。并附有证明投标供应商违约事实的证明材料。

如果你方与投标供应商因货物质量问题产生争议，你方还需同时提供        部门出具的质量检测报告，或经诉讼（仲裁）程序裁决后的裁决书、调解书，本保证人即按照检测结果或裁决书、调解书决定是否承担保证责任。

2． 我方收到你方的书面索赔通知及相应证明材料，在     工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。

四、保证责任的终止

1．保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。保证期间届满前，主合同约定的货物\工程\服务全部验收合格的，自验收合格之日起，我方保证责任自动终止。

2．我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即终止。

3．按照法律法规的规定或出现应终止我方保证责任的其他情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

4．你方与投标供应商修改主合同，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该等修改事先经我方书面同意的除外；你方与投标供应商修改主合同的履行期限，我方保证期间仍依修改前的履行期限计算，但该等修改事先经我方书面同意的除外。

五、免责条款

1．因你方违反主合同约定致使投标供应商不能履行义务的，我方不承担保证责任。

2．依照法律法规的规定或你方与投标供应商的另行约定，全部或者部分免除投标供应商应缴纳的保证金义务的，我方亦免除相应的保证责任。

3．因不可抗力造成投标供应商不能履行供货义务的，我方不承担保证责任。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为        法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：（公章）

年     月      日

第三部分．采购需求

投标供应商所投内容必须满足以下要求，不得有负偏离。

一、项目概况：

实施部分市管高架（含凤翔路高架（惠山隧道-凤翔立交）、青祁路高架（青祁桥-惠山隧道）、金城高架（金水路-塘南路）、蠡湖大道高架（学府立交-南泉立交）、江海高架（广南立交-凤翔立交））花箱日常维护项目，全年摆放金叶大花六道木，无死株，无枯株，无病虫害，栽植后枝叶投影面积达到花盆顶面积95%以上。金叶大花六道木要求高度35-40cm，冠幅25-30cm，三年生及以上精品苗。包括但不限于绿植租赁（含种植容器）、基础设施维护（含滴灌系统、软硬件运行维护）、绿植搬运及养护、绿植定期修剪无徒长枝，不影响车辆通行。

二、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求:

1、采购标的需实现的功能或者目标：为提升高架道路整体景观，改善高架道路交通环境。

2、执行《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，落实支持残疾人福利性单位发展政策，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。但残疾人福利性单位本身属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

3、本项目是否面向中小企业：是。

三、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范主要有：

《园林绿化工程施工及验收规范》、《江苏省城市园林绿化养护管理规范及分级标准》。

四、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求:

1、服务期：自合同签订之日起三年。中标供应商中标后需在20日内提供符合采购文件要求的所有高架绿植，并按照采购人规定的时间内摆放到位。

2、绿化养护标准：执行《江苏省城市园林绿化养护管理规范及分级标准》一级养护标准。

3、养护质量及要求：按《江苏省植物养护技术规范》、《无锡市绿化养护标准规范》、《无锡市城市绿化养护管理质量标准》、符合采购人关于高架绿化养护作业等级作业标准及考核办法。

4、验收标准：按国家、行业标准和江苏地区相关的规定进行验收。

五、采购标的的验收标准：

（1）本项目按照满足国家、行业标准和江苏地区相应的规定项目清单进行验收。

（2）租赁花箱摆放前验收标准：金叶大花六道木，无死株，无枯株，无病虫害，栽植后枝叶投影面积达到花盆顶面积95%以上。花箱验收不合格率5%及以内的，按照不合格率扣除合同约定养护期相应的养护费并整改到位；花箱验收不合格率5%--15%的，按照不合格苗木量的2倍扣除合同约定养护期相应的养护费；花箱验收不合格率大于15%的，终止合同约定的所有养护事项。

六、采购标的的其他情况：

1、资金来源：财政资金

2、工程地点：无锡市

七、采购标的的其他技术、服务等要求：

1、中标供应商应指定项目负责人与采购人保持联系，及时充分协调项目实施阶段各项工作。

2、中标供应商应重视安全生产，要按规定采取安全措施，确保作业安全。作业中发生事故由中标供应商负责。

3、中标供应商应文明作业，注意保护好环境，严格按照道路、交通、城管等相关规定要求实施。

4、中标供应商在租赁养护期间符合采购人相关的考核办法规定。

5、高架花箱明细：

| 2026批次市管高架花箱日常维护项目花箱明细 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 位置 | 苗木品种 | 花箱（盆） | 每个花箱苗木数量 | 花箱尺寸 | 花箱材质 |
| 1 | 凤翔路高架（惠山隧道-凤翔立交） | 金叶大花六道木 | 17501 | 3株/盆 | 550mm X 340mm X 350mm | 1、花箱：材质PP塑料+HDPE增强工程塑料+进口C81抗紫外线+进口1010抗老化剂，主体壁厚大于4mm，花盆翻边大于5cm，底部需含蓄水层，透气孔，透气性好，灰色；花箱底部及两侧50*5mm镀锌钢构架M8膨胀螺栓圆头螺钉固定； 2、花箱内置物料：透水层：50mm厚陶粒，3mm厚透水板；回填配方营养土，肥料：基肥，缓释肥 |
| 2 | 青祁路高架（青祁桥-惠山隧道） |  | 4569 | 3株/盆 | 550mm X 340mm X 350mm |  |
| 3 | 金城高架（金水路-塘南路） |  | 4207 | 3株/盆 | 550mm X260mm X 300mm |  |
| 4 | 蠡湖大道高架（学府立交-南泉立交） |  | 7202 | 3株/盆 | 550mm X 300mm X 350mm |  |
| 5 | 江海高架（瞻江立交） |  | 2923 | 5株/盆 | 550mm X 340mm X 320mm |  |
| 6 | 江海高架（瞻江立交） |  | 91 | 3株/盆 | 300mm X 340mm X 170mm |  |
| 7 | 江海高架 |  | 39202 | 5株/盆 | 550mm X 340mm X 320mm |  |
| 8 | 江海高架 |  | 2679 | 3株/盆 | 300mm X 340mm X 170mm |  |
| 合计 |  |  | 78374 |  |  |  |

6、拟投入本项目的车辆最低配备要求：

| 分类 | 名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 车辆最低配备 | 防撞缓冲车 | 2辆 | 上述车辆可用同等档次的或更先进的设备替代，如是自有设备，提供发票（发票抬头必须与供应商名称一致）、车辆照片（车牌清晰可辨）、车辆行驶证、车辆技术参数证明材料上传至投标系统内；如是租赁车辆，提供租赁协议、租赁发票（发票抬头必须与被租赁方名称一致）、车辆照片（车牌清晰可辨）、车辆行驶证、车辆技术参数证明材料上传至投标系统内，不提供或提供不全者本项不得分。如投标时不具备的，可提供承诺书，承诺中标后七天内提供。 |
|  | 厢式运输货车 | 2辆 |  |
|  | 制式专业浇灌水车 | 1辆 |  |
| 注：投标文件中的车辆必须满足以上最低要求，不满足的投标文件将视为非实质性响应采购文件，作无效投标文件处理。 |  |  |  |

- 考核办法

- 市管高架绿化养护管理考核办法

| 项目内容 | 管理目标 | 管理要求 | 扣分事项 |
| --- | --- | --- | --- |
| 高架养护 作业 | 养护措施得当，植物生长势达到预期。 | 根据不同植物习性，精准做好水肥管理，并定期检查滴灌系统，清理排水孔道，确保灌溉设施正常运行，排水畅通。及时做好病虫害防治工作，禁止使用国家颁布的禁用农药。及时拔除影响景观的杂草，禁止使用除草剂。及时清除种植容器内的垃圾，确保各类设施表面基本无污垢，完好整洁。 | 1.每次抽查不少于每条道路高架种植容器总量的5%，发现因浇水不当、施肥不当、排水不畅或病虫害防止不及时等管理不当行为，导致植物出现较明显枯萎甚至死亡，影响景观的，5盆≤受损盆数（种植容器内植株部分枯萎或者枯死）≤20盆的扣1分，20盆＜受损盆数≤50盆的扣3分，在此基础，受损盆数每增加20盆加扣3分。5盆≤死亡盆数（种植容器内植株全部枯萎或枯死）≤20盆的扣5分，20盆＜死亡盆数≤50盆的扣10分，在此基础，死亡盆数每增加50盆加扣5分。 2.使用国家颁布的禁用农药的，被发现或被投诉查实的，发生一次扣10分。 3.种植容器内杂草清理不及时，明显影响景观的，发现一处扣1分。 4.未及时清除种植容器内垃圾，设施表面脏污影响景观的，视情节严重情况发现一次扣1-5分。 5.未根据甲方指令及时整改或整改不到位，视情节严重情况一次扣1-5分。 |
|  | 养护计划完善，日常巡查到位，及时发现问题并整改到位。 | 每月上报养护计划，定期巡查高架绿植并做好台账记录，发现问题应在48小时内整改到位。 | 1.每月未按上报的养护计划执行的，发现一项扣0.2分。 2.发现问题绿植未在48小时内整改到位的，发现一次扣1分。 4. 采购人或上级部门发现绿植生长影响景观问题，且巡查未发现的，发现一次扣2分。 |
|  | 滴灌系统运作及维修保养正常。 | 滴灌所有控制及控制系统设备运行正常，维护到位，数据采集精准，故障率小于3次/年。 | 1.滴灌的监控系统未正常运行，且未及时维护的，发现一次扣1分。 2.滴灌系统故障造成重大养护事故的（不可抗力造成的除外），发现一次扣1分，养护合同期内出现3次以上的，扣除合同期滴灌系统养护费用。 |
| 高架安全生产 | 高架作业人员全部持证上岗，安全生产教育培训到位。 | 做好高架作业人员的安全生产培训。健全安全管理制度，每月进行高架作业安全生产宣贯，确保所有高架作业人员知晓安全管理制度内容和安全作业规程,安全生产培训教育记录健全。 | 1.岗前安全生产培训缺失的，发现一次扣3分。 2.当月月度安全宣贯活动缺失的，或台账不完善的，发现一次扣2分。 3.作业人员年龄超过60周岁的，发现一人一次扣2分。 |
|  | 高架作业规范，符合安全要求 | 高架作业前先办好交管手续，并严格按交警批复的路段、时间段进行作业，不得违章占道施工。作业现场的安全防护设备应符合高架作业的安全规范要求，包括高架防撞车、安全防撞锥桶、防撞灯、警示标志、反光背心等。进高架作业前，必须将安全生产设备报监理审核，核验合格后方可进场。高架施工期间，安全员履职到位，包括负责检查安全防撞车的停车距离、警示标志放置位置、所有作业人员的安全反光背心及警示灯等是否完好。 | 1.未按高架施工作业交通安全防护措施要求，合理布置施工作业控制区的，发现一项扣3分。 2.现场的安全生产设备、警示标识不全或不能正常使用的，发现一项扣2分。 3.现场作业人员穿着不符合安全要求的，每人扣2分。 4.现场作业行为不符合安全作业规范要求的，发现一次扣5分。 5.安全员未到岗履职的，发现一次扣5分；安全生产检查记录不健全，视情节轻重发现一次扣1-3分。 6.高架施工及养护作业必须符合相关行业管理的规定，被相关部门通报批评或处罚的，发现一次扣10分。 |
| 社会满意度 | 未出现社会投诉和重大舆情。 | 高架绿植养护期间，景观效果良好，作业规范，基本无社会或12345等热线的有效投诉。 | 1、因管养不当引发社会或12345等热线投诉的，经查实，视情节轻重一次扣1-5分，引发重大社会舆情或被上级部门通报批评的，一次扣10分。 |
| 注： 1.年度考核累计扣分15分（含）扣减10%的全年养护经费 - 2.滴灌系统故障造成重大养护事故的（不可抗力造成的除外）养护合同期内出现3次以上的，扣除合同期滴灌系统维护费用。由采购方在下一次付款周期时予以扣除； - 3.租赁摆放花箱验收不合格率5%及以内的，按照不合格率扣除合同约定养护期相应的养护费并整改到位；花箱验收不合格率5%--15%的，按照不合格苗木量的2倍扣除合同约定养护期相应的养护费； 4.凡出现下列情况，采购人有权与中标人解除合同，追究损失，并通报中标人失信行为： 1）花箱验收不合格率大于15%的，终止合同约定的所有养护事项。 2）因管理不当，高架绿植出现15%及以上大面积死亡，严重影响高架道路景观的。 - 3）每个年度养护周期内，考核扣分超过30分的。 |  |  |  |

第四部分．合同条款（格式，投标时不需填写）

# （一）合同协议书

发包人：  无锡市园林绿化管理中心   （以下简称“甲方”）

承包人：                           （以下简称“乙方”）

根据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，在双方承诺采购文件全部内容（含招标补充文件）和被认定的投标文件（及补充说明）全部内容的基础上，协商一致，订立本合同。

1.项目概况

项目名称：2026批次市管高架花箱日常维护项目

养护内容：实施部分市管高架（含凤翔路高架（惠山隧道-凤翔立交）、青祁路高架（青祁桥-惠山隧道）、金城高架（金水路-塘南路）、蠡湖大道高架（学府立交-南泉立交）、江海高架（广南立交-凤翔立交））花箱日常维护项目，全年摆放金叶大花六道木，无死株，无枯株，无病虫害，栽植后枝叶投影面积达到花盆顶面积95%以上。金叶大花六道木要求高度35-40cm，冠幅25-30cm，三年生及以上精品苗。

2.承包范围：

凤翔路高架、青祁路高架、金城高架、蠡湖大道高架、江海高架全年租赁金叶大花六道木（无需更换品种）。包括但不限于绿植租赁（含种植容器）、基础设施维护（含滴灌系统、软硬件运行维护）、绿植搬运及养护、绿植定期修剪无徒长枝，不影响车辆通行。租赁及养护期为三年。

3.承包期

年   月  日起至   年   月  日，为36个月，养护总历时天数：1095天；

4.承包方式

本项目由乙方以包工、包料、包质量、包安全、包文明施工的方式实施总承包，乙方应对全部养护服务负责，中标以后不得分包、转包。如—经发现上述行为，甲方单方有权立即终止综合养护服务承包合同，由此产生的一切法律责任和经济损失均由乙方承担。

5.养护质量标准

本项目养护质量标准：

6.合同价款

金  额：（大写）（人民币）（         ）￥       元

7.组成合同的文件

7.1组成本合同的文件包括

7.1.1本合同协议书

7.1.2中标通知书

7.1.3投标书及附件

7.1.4本合同协议条款

7.1.5标准、规范及有关技术文件

7.2双方有关养护工作的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

8.承包人向发包人承诺按照合同约定开展养护。

9.发包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

10.本合同双方约定发包人、承包人双方签字盖章后生效，至养护期满、验收合格、价款结清自行终止。

| 发包人：无锡市园林绿化管理中心 （公章） | 承包人： （公章） |
| --- | --- |
| 法定代表人（负责人） （签字或盖章）： | 法定代表人（负责人） （签字或盖章）： |
| 统一社会信用代码： | 统一社会信用代码： |
| 地址：无锡市清扬路168号 | 地址： |
| 电话： | 电话： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 日期： | 日期： |

见证单位：（公章）

（二）合同条款

1.甲方

1.1甲方：无锡市园林绿化管理中心，全面负责养护的管理工作。

2.乙方

2.1 中标通知书中确认的相关园林绿化企业，全面负责中标通知书中指定的市管绿地相关标段的养护工作。

3.甲方权利和义务

3.1 负责向乙方提供中标项目的有关资料。

3.2 组织召开养护作业技术交底会。

3.3 负责对乙方的日常养护作业的管理，负责日常检查、综合考核和年度考评。考核采取定期检查和不定期检查的方式。

3.4 甲方按本合同有关条款，支付相应养护经费。

3.5 如遇突发事件，协调乙方在作业过程中与其他管理部门的关系。

3.6 甲方可以与乙方协商，建议更换其认为不称职的项目负责人。

3.7负责开展事前绩效评估，负责乙方日常作业的管理和检查，并定期对乙方的服务实施情况开展绩效评价。

3.8 若乙方违反本合同中约定的相关条款，甲方有权扣除相应的养护经费及终止合同（详见8.考核扣罚、违约终止合同）。合同终止后，甲方可以选择该标段投标单位中除乙方外评分最高的单位，按现中标价承接该标段的绿化养护管理或重新招标。

- 乙方权利和义务

（1）乙方不得将项目整体或部分进行转包或分包，且不得让第三方公司采用挂靠乙方的方式提供服务；

（2）乙方中标后未在承诺时间内提供符合要求的绿植定点存放及花卉苗木养护场所，视为主动放弃中标资格，并赔偿甲方相应的损失。

（3）乙方中标后未在承诺时间内配备齐全符合要求的针对本项目的车辆，视为主动放弃中标资格，并赔偿甲方相应的损失。

（4）乙方中标后需在20日内提供符合采购文件要求的所有高架绿植。如未按时间完成，视为主动放弃中标资格，并赔偿甲方相应的损失。

（5）乙方负责对服务人员进行派遣前的政策、法律教育、职业道德等培训，甲方提供必要的建议和指导；

（6）乙方派驻的服务人员在工作期间发生工伤等意外的，乙方应负责工伤认定和劳动能力鉴定申请。工伤认定申请和劳动能力鉴定申请结束后，由乙方按照相关规定承担责任。

（7）乙方应在整个服务期间对其为本项目工作的人员投保意外伤害险；还应为其为完成本项目的设备、车辆购买财产保险，其投保金额应足以现场重置。办理保险的一切费用均由乙方承担。

（8）乙方服务人员在服务期间因正常服务或在甲方派遣的委托项目任务内造成的任何人员伤亡事故，甲方均不承担任何责任。

（9）法规、政策规定的乙方其他权利义务。

（10）绿植高架养护期间，乙方须派专人定期巡视高架上植物长势情况，确保种植容器内植物长势良好，无死株，无枯株，无病虫害。若种植容器内有零星绿植生长不良，应对整盆绿植进行更换，保证高架绿植的整体景观效果。严禁在高架上对绿植就地换苗，保证养护安全。

（11）乙方须派专人定期对高架上摆放的绿植及固定支架设施等进行检查，杜绝安全隐患。

（12）摆放期间，必须保证绿植或花箱的景观效果与采购要求一致。如果摆放的绿植被损坏或偷盗，乙方应及时更换符合招标要求的品种，确保观赏效果，相关经费由乙方自行负责。

（13）滴灌控制系统相关功能设置符合甲方及设计要求，数据采集精准，响应时间符合设计要求，故障率小于3次/年。

（14）配套服务：乙方应以优良的服务态度，在花卉植物整改方面，提供1小时以内响应，2天内完成甲方提出的整改要求，社会投诉类工单（如12345市民热线等）须20分钟内响应，结案期限内完成整改；如遇甲方紧急的整改要求，乙方需无条件配合，并提供5小时以内完成整改的服务，在绿植及周边地面保洁方面需在8小时内完成整改。当发生抢险任务时，乙方应半小时以内组织人员到达抢险现场。

（15）人员、车辆配备要求：

1）项目管理机构的最低配置要求：①项目负责人1名：项目负责人须具备园林绿化相关专业中级（含）以上技术职称且为乙方自有人员，中标后项目负责人不经甲方同意不得变更，直至本项目的合同期满。合同签订前乙方必须将投标时上报的项目负责人及现场技术负责人上报甲方进行备案，其项目负责人职称证原件须提交给甲方，至合同期满后归还乙方；除项目负责人、技术负责人外，至少配置专职安全员        名、绿化工        名、花卉工        名、电工       名，配置的人员须为乙方自有人员且须持证上岗。

2）除项目管理机构人员外，另需配备至少      名养护作业工人。养护作业工人具体要求：年龄低于60周岁且乙方须为养护作业工人缴纳社会保险或商业保险。

3）乙方所配备的民用无人驾驶航空器操控员，须持有由中国民用航空局颁发的民用无人驾驶航空器操控员执照；合同履行期间，该执照保证持续有效，且执照签注状态持续正常、合法有效。

（16）车辆配置要求：防撞缓冲车     辆、厢式运输货车      辆、制式专业浇灌水车  辆、压缩式垃圾车（核定载质量≥2500kg）      辆。车辆的所有权或使用权属于乙方（以车辆产权证或租赁协议为准）。在合同履行过程中，如发现专用车辆用于其他项目的，视为违约，甲方有权对乙方按租赁养护合同价的5%进行处罚。

（17）安全作业：

①作业人员必须遵守《中华人民共和国道路交通安全实施条例》和《城市道路管理条例》。上桥作业时，必须配备机动车辆，作业人员不得步行或骑车上桥。

②必须加强作业车辆出车前的安全检查。作业车上必须安装照明灯，在车辆顶部应设置黄色闪光警示灯，在车辆后部上方应安装双向导向箭头指示灯，闪烁亮度应高效清晰；车尾应加贴反光膜，增加能见度。

③作业时，作业车辆必须亮警示灯、双向导向箭头指示灯，不得随意变道、掉头、倒车和逆向行驶。

④ 作业时，作业人员必须穿反光背心，戴安全帽，如在车上作业，必须系安全绳，安全防护设施必须配备到位。严禁横跨双向车道，保证自身安全。

⑤必须在作业现场划出安全区，设置导向牌、限速牌、反光警示牌或放置锥形交通路标等可移动的作业标志，由安全员负责管理作业现场。

⑥在夜间作业时，作业人员和现场管理人员应增强预警意识，保护自己的生命安全。

⑦ 桥上绿植养护时作业人员使用的修枝剪、手锯等小型工具应拴绳套，并固定在手腕上，防止意外坠落而砸伤行人和车辆。

⑧作业完成后，必须立即清理现场，保证道路通行的安全。

⑨乙方须制定相应的安全养护施工方案，服务人员应严格遵守甲方各项安全管理规定，确保合同履行期间不发生任何安全责任事故。

⑩若在合同履行期间发生安全责任事故，乙方应承担一切责任，甲方不承担任何责任，且甲方有权对乙方处以租赁养护部分合同价款5%的罚金，同时乙方应积极赔偿甲方一切经济损失，消除影响。若在合同履行期间造成严重恶性的重大安全责任事故的（由当地政府主管部门认定），乙方在赔偿一切经济损失的基础上，另向甲方赔偿金额10倍的处罚金（处罚金指当地政府主管部门对乙方作出的处罚金额）。

⑪在高架作业期间，承包人应委托具有交通安全设施工资质的单位敷设交通安全设施，保证符合相关交安部门的作业规范。

（18）台账要求：按照采购内容，乙方应做好每一季绿植摆放、种植、养护记录等台账。每一季绿植摆放、种植、养护完成后，应配合甲方做好验收工作。

5.高架绿植摆放、种植、养护说明及租赁养护管理要求

5.1、高架绿植摆放、种植、养护说明：

①高架绿植采用设施定植养护，在规定时间内搬运至现场进行替换。

②种植容器内金叶大花六道木，无死株，无枯株，无病虫害，栽植后枝叶投影面积达到花盆顶面积95%以上。

③为保证高架绿植长势良好，每隔7～15日，必须追肥一次，肥料以液体磷钾为主。

④若摆放期间出现长势不良、死苗、偷盗等影响景观效果的，乙方需在2天内完成高架绿植的更换。甲方确认的紧急情况，乙方需在5小时内完成绿植更换，更换的绿植必须满足采购要求，更换后要保证不露土。

5.2、租赁养护管理要求：

（1）高架绿植摆放日期需严格按照甲方及有关部门的要求予以实施，如因乙方原因造成绿植摆放时间不能在规定的截止日期内完成，甲方将给予相应处罚；如乙方出现两次及两次以上无法在规定时间内完成绿植更换任务，甲方将向相关部门通报乙方不诚信的行为，并有权与其解除合同。

（2）保证所有种植容器内绿植颜色鲜艳饱满，不得有枯死空缺，效果必须满足甲方要求。绿植摆放高架后应加强水肥、保洁等日常管理。

（3）乙方须保持高架上绿植及种植容器内部及表面整洁干净无污染。

（4）如遇台风、暴雨、大雪等恶劣自然天气，乙方须做好相关抢险救灾工作并做好安全防护工作，相关措施费用由乙方负责。如因乙方过失造成的甲方损失，甲方有权要求乙方作出相应赔偿。

（5）因养护需要使用的水车必须正规制式浇灌专业水车，车辆整洁、干净，油漆无脱落现象，浇水后要保持路面清洁，不得污染地面；

（6）高架绿植养护作业时间需严格按照相关部门批准的时间执行，由乙方办理相关手续并安排专用车辆、专职人员、制定高架绿植专项养护方案并报相关部门同意后按方案实施，如遇抢险等特殊情况及时与甲方进行协商抢险时间和方案，并报有关部门审核。

（7）若乙方在养护期间，违反下列规定将被解除租赁养护合同：将该项目转包他人实施。

注：具体租赁养护管理考核细则及扣费标准按照附件执行，同时执行现行的市管绿地养护管理考核办法及以后后续发布的相关管理规定。

- 因建设项目需要，经市市政园林主管部门同意移除的花箱设施，移除产生的相关费用由申请移除单位与乙方协商解决，甲方扣除相应的租赁养护费。

- 本合同费用已包含花卉摆放及撤除的全部搬运费。

（10）在实施过程中严格控制更换数量，基础设施维护的结算价不得超过中标价，超过部分视为让利。

6.安全文明施工与检查

6.1 中标后每年与甲方签订安全生产责任状。

6.2 乙方应做好养护作业管理区内的安全管理工作，严格按照相关的《安全生产操作规程》开展各项养护工作。并随时接受甲方或行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。

6.3 文明施工制订详细的养护计划，避免影响交通，妨碍行人等行为。

6.4 由于乙方管理不善，引起政府职能部门处罚和停工整改，或安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方承担。

6.5养护作业人员应做好各项安全防范措施，必须统一着装上岗操作，施工期间按规定做好安全标识。

6.6履约期间，发生重大伤亡及其他安全事故的，乙方应按有关规定立即上报有关部门并通知甲方，同时按政府有关部门要求承担事故责任方相应的赔偿责任。经相关执法或行政部门认定乙方需要承担主要责任的，甲方有权终止合同并取消乙方下两批次市管养护投标资格。

7.合同价款签订与支付

7.1 合同价款由甲、乙双方依据中标通知书中的中标价格在协议书内约定。乙方需要提供履约担保，履约担保金额为合同价款的3%，履约担保的形式为电子履约保函、履约保证金、纸质保函。甲方在合同期满审核因国家需要征用、改造、临时占用绿地等相应减少或增加的养护范围及经费，并相应调整实际支付的合同价款。

7.2如实际养护作业量与工程量清单有出入时，经甲方审核并报有关部门审定后方可在下月养护计划中调整。

7.3对乙方超出养护范围和因乙方原因造成返工的工作量，甲方不予计量。

7.4本项目高架花箱滴灌系统基建养护费用按实结算。所有滴灌系统的维修、部件更换等调整方案，均须事先报送甲方，取得甲方书面同意后方可实施。项目实施全过程资料由乙方负责完整收集、实时记录、规范整理并统一存档，作为结算及验收依据。

7.5付款方式

签订合同后，甲方按照先考核再付费的原则，采取“预付款”、“进度款”和“结算尾款”的方式进行养护经费的支付，具体以乙方实际进场养护之日起算：

预付款支付：合同签订后，按签订合同价的10%作为预付款。

进度款支付：乙方进场养护期满6个月后，支付至年度合同价的50%。

后续进度款支付：后续每满6个月支付年度合同价的50%。剩余养护期不足12个月不再支付进度款，余下养护费作为结算尾款。

结算尾款支付：合同到期并经甲方履约验收合格，结算审计完成后支付结算尾款。

具体付款时间以相关部门养护经费指标下达时间为准。

因设施量变更及考核扣款需要调整养护费的在合同到期最后一个年度经审计单位审计后予以调整。因验收不合格顺延养护整改期间甲方不承担相关养护费用。

7.6 因不可抗力等因素造成的合同超期，经批准本标段绿地仍由乙方延续养护的，本合同养护截止日期至重新招标结束正式交接日期间的养护费用按照原中标价格的相应时间比例计算。延续养护需符合《中华人民共和国政府采购法》第四十九条规定，由甲方与乙方协商签订补充合同，金额不得超过原合同采购金额的10%。

7.7终止合同支付

如因乙方原因导致甲方终止合同，自终止合同之日至上一次支付时间内的尾款支付根据乙方的整改情况支付。如乙方按照甲方要求整改到位后，甲方于当年结清尾款；如乙方整改不到位，甲方扣除所有的尾款，不再支付任何费用。

8.考核扣罚、违约终止合同

- 乙方不能达到所承诺的养护质量和有关技术规范标准，甲方按照协议内容扣除乙方相应的合同款。其中苗木价格参照无锡市人民政府文件（锡政规〔2012〕1号）、无锡市物价局文件（锡价服〔2012〕36号）中规定的苗木价格。如相关文件有更新，参照最新版的考核办法及绿化赔偿补偿费标准进行测算。

8.1考核扣罚

8.1.1日常检查扣款 对于日常检查中甲方发现的重大养护缺陷，如乙方整改未达到要求或者超出指定时限的，甲方发整改通知书要求整改，如乙方仍整改未达到要求或者超出指定时限的，每次扣养护经费10000元。如第二次抄告整改仍然未达到相关要求的，每次扣养护经费30000元。

8.1.2其他情况扣款乙方在养护合同期内有下列行为之一，视情节严重情况扣款5000-10000元：①只上报甲方未作实质性处置的视为未有效制止毁绿、占绿行为；②经群众举报或媒体曝光等投诉内容经查证属实，并确系养护管理不到位所致的养护管理重大责任事件；③急抢险事件处理不力，造成严重后果的；④重大创建活动中，因养护管理质量失分的；⑤乙方在合同期内因养护管理不当，甲方受到上级领导点名批评、媒体曝光、群众举报的；⑥其他

违反法律法规、规章规定的不良行为。

8.2违约终止合同

因一方违约使合同无法履行，另一方欲终止或解除全部合同，应提前10天通知违约方后，方可终止或解除合同，由违约方承担违约责任。合同终止后，甲方可以选择该标段投标单位中除乙方外评分最高的单位，按现中标价承接该标段的绿化养护管理或重新招标。

8.2.1 租赁摆放花箱验收不合格率大于15%，终止合同约定的所有养护事项；因管理不当，高架绿植出现15%及以上的大面积死亡，甲方有权与乙方解除合同，追究损失并通报中标人失信行为；每个年度养护周期内，考核扣分超过30分的，甲方有权与乙方解除合同并追究损失。

8.2.2 承包范围内的养护管理项目，承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成项目内容，不得进行转包及违法分包。凡违反此规定的，一经核实，甲方将立即取消乙方的承包资格，终止养护承包合同的履行，由此产生的一切法律责任和经济损失由乙方承担。

8.2.3甲方发现乙方的重大养护缺陷及“8.1.2其他情况扣款”中提及的情形，乙方收到甲方发出的整改通知书拒不整改的，或者三次整改均达不到要求的，甲方有权终止合同。

8.2.4乙方在合同期内发生重大伤亡及其他安全事故的，经相关执法或相关部门认定乙方需要承担主要责任的，甲方有权终止合同。

9.争议

9.1 甲乙双方因合同发生争议，可由甲乙双方协商、调解、向甲方所在地的人民法院起诉解决。

9.2发生争议后，除出现以下情况的，双方都应继续履行合同，保持养护连续性：

9.2.1合同确已无法履行；

9.2.2双方协议停止养护作业；

9.2.3法院要求停止养护作业。

10.验收与交接

10.1高架花箱摆放前验收

乙方摆放租赁花箱于高架前，应提前通知甲方对花箱内苗木质量进行验收。苗木品种为金叶大花六道木高度35-40cm，冠幅25-30cm，三年生及以上精品苗。经甲方验收合格后，乙方方可实施摆放。花箱验收不合格率5%及以内的，按照不合格率扣除合同约定养护期相应的养护费并整改到位；花箱验收不合格率5%--15%的，按照不合格苗木量的2倍扣除合同约定养护期相应的养护费；花箱验收不合格率大于15%的，终止合同约定的所有养护事项。

10.2养护期满验收

乙方应在合同期满前至少提前3个月提出履约验收申请，并配合甲方组织的普查工作，普查前提交完整的绿化图纸及工程量清单，并根据现场普查情况调整图纸及工程量清单。乙方应提前准备履约验收的相关资料，包括养护范围内普查后的工程量清单及电子地图。乙方参照市管高架绿化养护管理考核办法以及后续发布相关管理规定要求对拟验收的项目进行自查，对自查发现的问题整改后，乙方向甲方提出验收申请，甲方组织合同履约验收。

乙方应对履约验收中存在的问题进行整改，整改期不得超过3个月。乙方整改结束后与新中标单位办理交接手续。完成交接后，甲方按照流程支付养护余款，因验收不合格顺延养护整改期间甲方不承担相关养护费用。

10.3交接

乙方应做好与新中标单位的交接工作，新中标养护单位应按合同约定及时进场并于中标后三个月内完成资料交接工作。对于交接过程中发现的问题，由新中标单位列出清单，确系原养护承包单位原因所致，应由原养护承包单位在30天内完成整改。

养护交接手续需要甲、乙、新中标单位三方签署验收交接单并加盖公章后上报市市政和园林局盖章。交接验收单作为该标段验收书，根据相关规定进行公告。

11.其他

11.1 在本合同执行过程中如遇和国家政策、地方性法规的有关规定不符时，按有关政策法规执行。

11.2 如遇自然灾害和不可抗力造成损失的，经双方协商解决。

11.3 本合同如有未尽事宜，双方可通过协商补充协议解决。

12.合同份数与解释

12.1本合同一式柒份，并具有同等法律效力。由甲方保存肆份、乙方保存贰份，见证方保存壹份。

12.2本合同的解释权在无锡市园林绿化管理中心。

合同附件：

附件1：《市管高架绿化养护管理考核办法》

附件2：《廉政协议》

附件3：《安全生产协议》

- 附件1：

- 市管高架绿化养护管理考核办法

| 项目内容 | 管理目标 | 管理要求 | 扣分事项 |
| --- | --- | --- | --- |
| 高架养护 作业 | 养护措施得当，植物生长势达到预期。 | 根据不同植物习性，精准做好水肥管理，并定期检查滴灌系统，清理排水孔道，确保灌溉设施正常运行，排水畅通。及时做好病虫害防治工作，禁止使用国家颁布的禁用农药。及时拔除影响景观的杂草，禁止使用除草剂。及时清除种植容器内的垃圾，确保各类设施表面基本无污垢，完好整洁。 | 1.每次抽查不少于每条道路高架种植容器总量的5%，发现因浇水不当、施肥不当、排水不畅或病虫害防止不及时等管理不当行为，导致植物出现较明显枯萎甚至死亡，影响景观的，5盆≤受损盆数（种植容器内植株部分枯萎或者枯死）≤20盆的扣1分，20盆＜受损盆数≤50盆的扣3分，在此基础，受损盆数每增加20盆加扣3分。5盆≤死亡盆数（种植容器内植株全部枯萎或枯死）≤20盆的扣5分，20盆＜死亡盆数≤50盆的扣10分，在此基础，死亡盆数每增加50盆加扣5分。 2.使用国家颁布的禁用农药的，被发现或被投诉查实的，发生一次扣10分。 3.种植容器内杂草清理不及时，明显影响景观的，发现一处扣1分。 4.未及时清除种植容器内垃圾，设施表面脏污影响景观的，视情节严重情况发现一次扣1-5分。 5.未根据甲方指令及时整改或整改不到位，视情节严重情况一次扣1-5分。 |
|  | 养护计划完善，日常巡查到位，及时发现问题并整改到位。 | 每月上报养护计划，定期巡查高架绿植并做好台账记录，发现问题应在48小时内整改到位。 | 1.每月未按上报的养护计划执行的，发现一项扣0.2分。 2.发现问题绿植未在48小时内整改到位的，发现一次扣1分。 4. 采购人或上级部门发现绿植生长影响景观问题，且巡查未发现的，发现一次扣2分。 |
|  | 滴灌系统运作及维修保养正常。 | 滴灌所有控制及控制系统设备运行正常，维护到位，数据采集精准，故障率小于3次/年。 | 1.滴灌的监控系统未正常运行，且未及时维护的，发现一次扣1分。 2.滴灌系统故障造成重大养护事故的（不可抗力造成的除外），发现一次扣1分，养护合同期内出现3次以上的，扣除合同期滴灌系统养护费用。 |
| 高架安全生产 | 高架作业人员全部持证上岗，安全生产教育培训到位。 | 做好高架作业人员的安全生产培训。健全安全管理制度，每月进行高架作业安全生产宣贯，确保所有高架作业人员知晓安全管理制度内容和安全作业规程,安全生产培训教育记录健全。 | 1.岗前安全生产培训缺失的，发现一次扣3分。 2.当月月度安全宣贯活动缺失的，或台账不完善的，发现一次扣2分。 3.作业人员年龄超过60周岁的，发现一人一次扣2分。 |
|  | 高架作业规范，符合安全要求 | 高架作业前先办好交管手续，并严格按交警批复的路段、时间段进行作业，不得违章占道施工。作业现场的安全防护设备应符合高架作业的安全规范要求，包括高架防撞车、安全防撞锥桶、防撞灯、警示标志、反光背心等。进高架作业前，必须将安全生产设备报监理审核，核验合格后方可进场。高架施工期间，安全员履职到位，包括负责检查安全防撞车的停车距离、警示标志放置位置、所有作业人员的安全反光背心及警示灯等是否完好。 | 1.未按高架施工作业交通安全防护措施要求，合理布置施工作业控制区的，发现一项扣3分。 2.现场的安全生产设备、警示标识不全或不能正常使用的，发现一项扣2分。 3.现场作业人员穿着不符合安全要求的，每人扣2分。 4.现场作业行为不符合安全作业规范要求的，发现一次扣5分。 5.安全员未到岗履职的，发现一次扣5分；安全生产检查记录不健全，视情节轻重发现一次扣1-3分。 6.高架施工及养护作业必须符合相关行业管理的规定，被相关部门通报批评或处罚的，发现一次扣10分。 |
| 社会满意度 | 未出现社会投诉和重大舆情。 | 高架绿植养护期间，景观效果良好，作业规范，基本无社会或12345等热线的有效投诉。 | 1、因管养不当引发社会或12345等热线投诉的，经查实，视情节轻重一次扣1-5分，引发重大社会舆情或被上级部门通报批评的，一次扣10分。 |
| 注： 1.年度考核累计扣分15分（含）扣减10%的全年养护经费 - 2.滴灌系统故障造成重大养护事故的（不可抗力造成的除外）养护合同期内出现3次以上的，扣除合同期滴灌系统维护费用。由采购方在下一次付款周期时予以扣除； - 3.租赁摆放花箱验收不合格率5%及以内的，按照不合格率扣除合同约定养护期相应的养护费并整改到位；花箱验收不合格率5%--15%的，按照不合格苗木量的2倍扣除合同约定养护期相应的养护费； 4.凡出现下列情况，采购人有权与中标人解除合同，追究损失，并通报中标人失信行为： 1）花箱验收不合格率大于15%的，终止合同约定的所有养护事项。 2）因管理不当，高架绿植出现15%及以上大面积死亡，严重影响高架道路景观的。 3）每个年度养护周期内，考核扣分超过30分的。 |  |  |  |

附件2：

廉政协议

根据有关廉政建设的规定，为做好党风廉政建设，保证项目高效优质，保证资金的安全和有效使用以及投资效益，本项目法人                   （以下称“甲方”）与承包人                                （以下称“乙方”），特订立本协议。
　　第一条 双方均应做到：
　   （1）严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规及财政部的有关规定。

（2）严格执行                                   的合同文件，自觉按合同办事。
　　（3）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，违反政府采购相关规章制度。
　　（4）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。
　　（5）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。
　　（6）发现对方严重违反本协议义务条款的行为，有向上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。
　　第二条  甲方应遵守以下的规定：
　　（1）甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金，有价证券和贵重物品，不得在甲方报销任何应由甲方或甲方工作人员个人支付的费用等。
　　（2）甲方工作人员不得参加乙方安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。
　　（3）甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。
　　（4）甲方工作人员的配偶、子女不得从事与甲方项目有关的材料设备供应、工程施工、劳务等经济活动等。
　　（5）甲方及其工作人员不得以任何理由向乙方推荐施工单位或养护单位，不得要求乙方购买合同规定外的材料和设备。

（6）甲方工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动和安排个人施工队伍。
　　第三条  乙方应遵守以下规定：
　　（1）乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。
　　（2）乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销由甲方单位或个人支付的任何费用。
　　（3）乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。
　　（4）乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。
　　第四条  双方违反上述规定应承担的责任：
　　（1）甲方及其工作人员违反本协议第一、二条，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方造成经济损失的，应予以赔偿。
　　（2）乙方及其工作人员违反本协议第一、二条，合同期内一旦发生上述不廉洁行为被查实，按照合同约定在验收中扣除涉案金额的10倍以示惩戒，并由无锡市市政和园林局党组约谈该公司实际控制人；情节较重、造成重大影响或者合同期内再次发生不廉洁行为被查实的，除扣除涉案金额的10倍外，将相关情况通报无锡市财政局政府采购处和信用评价单位依法处理。

第五条  本协议有效期为各方签署之日起至本项目完工验收为止。
　　第六条  本协议作为                     合同的附件，经各方签署立即生效。

甲方：                                       乙方：

法定代表人：                                 法定代表人：

或其授权的委托代理人：                       或其授权的委托代理人：

签约日期：

附件3：

安全生产协议

为认真贯彻落实“安全第一、预防为主”的方针，在              的实施过程中切实抓好安全生产工作，创造安全、高效的施工环境，现依据中华人民共和国《中华人民共和国安全生产法》、国务院《建设工程安全生产管理条例》等法律法规和国务院《关于进一步加强安全生产工作的决定》[国发〔2004〕2号]、省政府《关于进一步加强安全生产工作的决定》[苏政发〔2004〕29号]等有关规定，无锡市园林绿化管理中心（以下简称“甲方”） 与承包人                        （以下简称“乙方”）签订安全生产协议如下：

一、甲方的责任

1、认真宣传贯彻执行国家有关安全生产的法律法规，及时传达落实上级有关安全生产的指示和工作部署精神，严格履行乙方合同中有关安全工作的职责，为乙方在               项目实施安全生产工作。

2、督促乙方严格遵守国家安全生产的法律法规和建立健全以安全生产责任制为核心的安全生产保障体系；加强对乙方安全生产工作开展情况的监督和考核。

3、组织好乙方与有关管理部门及其它参建单位在安全方面问题的协调工作，根据需要组织召开安全协调会议。

4、组织对乙方                               项目进行安全生产检查，监督乙方及时做好安全隐患整改工作。

二、乙方的责任

1、严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真贯彻落实上级有关部门安全生产的指示精神和工作部署，认真履行工程承包合同中有关安全                       项目实施的安全生产工作全面责任。

2、乙方必须坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到安全工作与生产同时计划、布置、检查、总结和评比。

3、建立健全安全生产组织管理体系，设置专职安全管理部门，配备满足安全管理工作需要的专职和兼职安全管理人员，有组织有领导地开展安全生产活动。安全机构人员有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

4、建立并落实安全生产责任制度，安全生产教育培训制度、安全生产规章制度和操作规程，保证施工工程安全生产条件所需资金的投入，组织定期和专项安全检查，确保各项安全管理措施落实到位。

5、参加作业的人员必须接受安全技术教育，熟悉和遵守本工种的各项安全技术操作规程和管理规定，定期接受安全技术培训和考核；从事特殊工种作业的人员必须按照国家有关规定经过专业训练和安全技术培训，并取得特种作业操作资格证书后，方可上岗作业。

6、按规定负责对本单位作业人员发放劳动保护用品，坚持“三个必须”：进入现场必须戴安全帽、夜间作业必须穿反光衣、高架作业必须使用防撞缓冲车，督促正确穿戴，严格管理；不按规定穿戴劳动保护用品的人员不得进入作业现场。

7、施工和养护车辆均应定期检查、检测、保养和维护，并有安全员的签字记录，保证其处于完好状态。严禁使用不合格的车辆、设备和劳动保护用品。

8、乙方应当在作业现场建立消防安全责任制度，确定消防安全责任人，制定用电、用火、使用易燃易爆材料等安全管理制度和操作规程，设置消防通道、消防水源，配备消防设施和灭火器材。

9、乙方所有参与作业和运输的车辆均应符合国家安全技术规范，各类检定证书手续齐全。乙方应加强对各类车辆的安全管理和科学合理调度，经常性组织开展车辆安全检查。乙方项目实施过程中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施方案。

10、乙方必须按照本项目特点，组织制定各类安全应急预案及事故应急救援预案，并定期不定期地组织开展预案演练；如发生安全事故，应按上级有关规定，及时上报有关部门，并坚持“四不放过”的原则，严肃查处事故相关责任人。

三、协议的期限

自各方签署之日起至该项目完工验收后止。

四、违约责任

1、甲方违反本合同条款的，按上级有关规定予以惩处；如给乙方造成损失的，应予以赔偿。

2、乙方违反本合同条款的，按上级的相关规定以及甲方制定的有关奖惩办法，予以惩处。

3、如因甲方或乙方违约造成重特大安全事故的，将依法追究责任。

五、附则

1、本合同经各方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖公章后生效。

甲方：                                       乙方：

法定代表人：                                 法定代表人：

或其授权的委托代理人：                       或其授权的委托代理人：

签约日期：

# 第五部分．附件（投标文件格式）

# 封面格式：

项目

投标文件

项目编号：

项目名称：

投标文件内容：

年    月   日    时     分开标，此时间以前不得开封；

投标供应商：             	                   （盖公章）

法定代表人或

其委托代理人：           	          （签字或盖章）

日  期：             年              月           日

# （一）响应函（格式）：

# 响应函（格式）

致：（采购人名称）

一、根据已收到的采购项目编号为             的    （采购项目名称 ）   的公开招标采购文件，遵照国家法律法规和规章的有关规定，我方经过踏勘现场和对采购文件等所有文件的研究后，我方愿以 大写金额：        ，小写金额：￥       的价格，按采购文件中的要求、技术规范、图纸、采购清单的条件承包本采购项目的完工。

我公司出具的项目负责人为：        ，职称情况：             。

- 我方愿意提供在采购文件中要求的文件、资料。

三、我方同意按照采购文件中的规定，本投标文件报价的有效期限为投标截止之日起90天。

四、如果我方的投标文件被接受，我方将履行采购文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量，完成交货任务。

五、我方认为你们有权决定中标人。

六、我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》，并按照《中华人民共和国民法典》和合同条款履行自己的全部责任。在合同履行过程中，双方如有争议，由双方协调解决。如协商不能解决，双方可向采购人所在地人民法院提起诉讼。

七、我方认可并保证遵守采购文件的所有规定，放弃对采购文件提出质疑的权利。

八、如果我方被确定为中标人，我方如无不可抗力，又未履行采购文件、投标文件合同条款的，一经查实，我方愿意赔偿由此而造成的一切损失，并同意接受按采购文件的相关要求对我方进行的处理。

投标供应商：（盖章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

电话：

传真：

地址：

邮编：

开户名称：

开户银行：

开户账号：

# （二）（投标供应商）关于资格的声明函（格式）：

# 关于资格的声明函（格式）

采购项目编号：

日期：

（采购人名称）：

我公司（单位）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

我公司（单位）愿针对本项目（采购项目编号：　　　　）进行投标，投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司（单位）        愿意承担由此而产生的一切后果。

投标供应商（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

# （三）（投标供应商）法定代表人授权委托书（格式）：

# 法定代表人授权委托书（格式）

采购项目编号：

日期：

（采购人名称）：

（投标供应商名称）       系中华人民共和国 合法企业

法定地址：                      ，特授权      代表我公司（单位）全权办理针对本项目（采购项目编号：          ）的投标等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我公司（单位）对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。被授权人无转委托权。

被授权人情况：

姓名：          性别：         年龄：          职务：

身份证号码：                   电话：

通讯地址：

被授权人签名：                  单位名称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

年     月     日

| 法定代表人身份证复印件 |  | 授权代表身份证复印件 |
| --- | --- | --- |

# （四）承诺书（格式）：

# 承诺书一

致：无锡市园林绿化管理中心

我公司自愿参加贵单位（公司）项目的投标，并接受对我公司的资格审查，我公司承诺：我公司未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态，近三年以来企业没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大工程质量事故、安全事故、文明施工不良记录等问题，被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的。根据贵单位（公司）提出的采购文件要求，本公司递交的投标文件中的内容没有隐瞒、虚假、伪造等弄虚作假行为。若出现该行为，我公司自动放弃报价资格，如已中标，我公司自动放弃中标资格，并接受政府采购主管部门对我公司弄虚作假、违反公平和诚实信用原则做出的任何处理。

投标供应商：（公章）

法定代表人签字或盖章：

日期：     年   月    日

承诺书二、项目负责人无在建工程承诺书

致：无锡市园林绿化管理中心

我公司保证参与（拟招标项目名称）投标的拟任项目负责人无任何在建（施工或养护），提交的项目负责人的职称证书原件是真实的，以上承诺如有不实，我公司自动放弃报价资格，如已中标，我公司自动放弃中标资格，我公司承担一切由此造成的法律后果。

投标供应商：（公章）

法定代表人签字或盖章：

日期：     年   月    日

承诺书三、不拖欠农民工工资承诺书

致：无锡市园林绿化管理中心

为保护农民工的合法权益，不拖欠农民工工资，本签名人郑重承诺：

本企业如果中标承建项目，需要使用农民工时，将保证做到：

1、按照《中华人民共和国劳动法》规定雇佣和使用农民工，工资将直接发放给农民工本人，严禁发放给“包工头”。

2、我公司分包单位雇佣农民工的，将要求分包单位按照第1条规定签订劳动合同，并负责督促其按照合同规定及时结付农民工工资。如因我公司未按合同约定与分包单位结清工程款，致使后者拖欠农民工工资的，将由我公司先行垫付欠款。本公司对分包单位清偿欠农民工工资负总责。

3、如果发生违反规定拖欠或克扣农民工工资行为，造成农民工上访，本公司愿意接受业主暂停我公司1年期间参加业主招标项目投标资格的处罚，同时愿意接受行政主管部门依照有关规定作出的其他处罚决定。

4、本公司同意：在合同执行期间由业主按规定每月扣留工程计量款的1%作为农民工工资保障金：工程结束后，业主代表视承包人对农民工工资支付情况，据实结算返还剩余的保障金。

投标供应商：（公章）

法定代表人签字或盖章：

日期：     年   月    日

承诺书四、 投标供应商廉洁承诺书

致：无锡市园林绿化管理中心

为了积极配合采购人的招标工作，有效遏制不公平竞争和违规违纪问题的发生，确保招标工作的公平、公正、公开，我们保证认真贯彻《招投标法》等相关规定以及相关廉洁要求，特向采购人承诺如下事项：

1、自觉遵守国家法律法规及有关廉政建设制度。

2、主动了解采购人招投标纪律，积极配合采购人执行招投标廉政建设的有关规定。

3、不使用不正当手段妨碍、排挤其他投标单位或串通投标。

4、按照采购文件规定的方式进行投标，不隐瞒本单位投标资质的真实情况，投标资质符合规定。

5、不以任何方式向采购人员赠送礼品、礼金及有价证券；不宴请或邀请采购方的任何人参加高档娱乐消费、旅游、考察、参观等活动；不以任何形式报销采购方的任何人以及亲友的各种票据及费用；不进行可能影响招投标公平、公正的任何活动。

6、不向涉及采购的单位及个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

7、不向涉及采购的单位及个人的配偶、子女、亲属分包此次采购项目。

8、不向涉及采购的单位及个人支付好处费、介绍费。

9、一旦发现相关人员在采购过程中有索要财物等不廉洁行为，坚决予以抵制，并及时向采购人纪检监察室举报。

我们若违反上述承诺，愿自动放弃报价资格并接受其他任何形式的处理。

投标供应商：（公章）

法定代表人签字或盖章：

日期：   年   月    日

承诺书五、信用承诺

为推进社会信用体系建设，维护良好的市场营商环境，加强企业诚信自律，建立诚信建设长效机制，我单位公开向社会承诺：

一、以诚实守信为荣，以见利忘义为耻，将诚信经营成为全体员工的共同理念和行为准则。

二、严格执行国家有关的法律法规，依法经营，自觉维护市场经营活动正常秩序，不违背社会公德，不生产销售假冒伪劣商品。

三、遵循公平、公开、公正的竞争原则，与同行保持良好的竞争与合作，不搞不正当竞争。

四、严格履行承诺，信守合同，不欺诈、哄骗和损害消费者与用户利益。

五、坚持以人为本，完善服务体系，及时合理地解决消费者与用户投诉。

六、加强企业管理，做好教育培训，培育诚信经营的企业文化。

七、自觉参加各类公益活动，积极承担社会责任。

八、自愿接受社会各界对本单位经营活动的监督。如有违法或失信行为，将自觉接受监督部门的惩戒和约束。

投标供应商：（公章）

法定代表人签字或盖章：

日期：     年   月    日

承诺书六、政府采购投标及履约承诺函

（投标供应商名称）在此承诺：

我公司（单位）愿针对此次                （项目名称）进行投标报价。我单位承诺如下：
    1.我单位本招标项目所提供的货物或服务未侵犯知识产权。

2.我单位参与本项目投标前三年内，在经营活动中没有违法记录。

3.我单位参与本项目政府采购活动时不存在被有关部门禁止参与政府采购活动且在有效期内的情况。

4.我单位具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款的条件。

5.我单位未被列入失信被执行人、税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

6.我单位参与该项目投标，严格遵循公平竞争的原则，不恶意串通，不妨碍其他投标供应商的竞争行为，不损害采购人或者其他投标供应商的合法权益。我单位已清楚，如违反上述要求，将作投标无效处理，并自动放弃采购人自本项目起所有采购项目的投标事宜。

7.我单位如果中标，做到诚实守信，依照本项目投标文件需求内容、签署的采购合同及本单位在投标中所做的一切承诺履约。

8.我单位承诺本项目的报价不低于我单位的成本价，不恶意低价谋取中标；对本项目的报价负责，中标后将严格按照本项目投标文件需求、签署的采购合同及我单位在投标中所作的全部承诺履行。我单位清楚，若我单位以“报价太低而无法履约”为理由放弃本项目中标资格时，且愿意接受主管部门的处理处罚。若我单位中标本项目，我单位的报价明显低于其他投标供应商的报价时，我单位清楚，本项目将成为重点监管、重点验收项目，我单位将按时保质保量完成，并全力配合有关监管、验收工作；若我单位未按上述要求履约，我单位愿意接受主管部门的处理处罚。

9.我单位已认真核实了投标文件的全部内容，所有资料均为真实资料。我公司对投标文件中全部投标资料的真实性负责，如被证实我公司的投标文件中存在虚假资料的，则视为我单位隐瞒真实情况、提供虚假资料，我单位愿意接受主管部门做出的行政处罚。

10.我单位承诺不非法转包、分包。

11.我单位承诺未参与本项目的采购需求、技术指标、商务指标等内容的设定，不存在对其他投标供应商不公平的行为。

12.按公开采购文件中的要求及我单位投标文件中的设备、人员配备等进行本项目的服务。

以上承诺，如有违反，愿依照国家相关法律处理，并承担由此给采购人带来的损失。

投标供应商：（公章）

法定代表人签字或盖章：

日期：     年   月    日

### 承诺书七、缴纳安全生产责任险承诺书

我公司承诺：若中标，在接到中标通知书（中标公告发布）之日起5天内提交符合采购文件要求我公司购买的有效建筑施工行业安全生产责任保险保单原件。建筑施工行业安全生产责任保险保障范围为：A 档：每次事故/累计赔偿限额为 600 万元（含人员伤亡和第三者财产损失）。其中，人员伤亡部分为每次事故每人赔偿限额30万元，医疗费用赔偿限额8万元，第三者财产部分的财产损失赔付不超过保单累计赔偿限额的30%（人员伤亡部分赔偿金额达到600 万元的，不再赔付第三者财产损失）；B档：每次事故/累计赔偿限额为 1000 万元（含人员伤亡和第三者财产损失）。其中，人员伤亡部分为每次事故每人赔偿限额50万元，医疗费用赔偿限额10万元，第三者财产部分的财产损失赔付不超过保单累计赔偿限额的30%（人员伤亡部分赔偿金额达到1000万元的，不再赔付第三者财产损失）；报价供应商自愿选择投保A档或B档赔偿限额，5天内未提供的，视为我公司自动放弃成交资格。

投标供应商：（公章）

法定代表人签字或盖章：

日期：     年   月    日

注：建筑施工行业安全生产责任保险是指由保险机构对投保单位发生的生产安全事故造成的从业人员伤亡以及第三者人员伤亡和财产损失等予以赔偿，并且为投保单位提供生产安全事故预防服务的。

承诺书八

无锡市园林绿化管理中心：

我公司承诺：若中标，在合同期间养护作业所产生的绿化废弃物集中收集后送至专业处置场资源化利用。

投标供应商：   （盖章）

法定代表人或其授权代理人：   （签字或盖章）

日期：     年   月   日

承诺书九、未被设区市级及以上园林绿化行政管理部门通报批评承诺书

| 投标供应商 | （公司名称）盖章 |
| --- | --- |
| 法定代表人或其授权代理人 | （签字或盖章） |
| 采购项目名称 | 2026批次市管高架花箱日常维护项目 |
| 采购人 | 无锡市园林绿化管理中心 |
| 投标供应商承诺内容 | 我公司在本项目发布采购公告首日起近三年内，未被XX市（投标供应商注册地所在市）（设区市）园林绿化行政管理部门通报批评，包含书面发文批评和行业主管部门网站刊文批评等。我公司承诺内容没有隐瞒、虚假、伪造等弄虚作假行为。若发现该行为，贵单位或代理机构可以拒绝我公司投标，如已中标，我公司自动放弃中标资格，并接受政府采购主管部门对我公司弄虚作假、违反公平和诚实信用原则做出的任何处理。 |
| XX市（设区市）园林绿化行政主管部门审查意见： 该公司承诺内容属实。 （盖 章） 年 月 日 |  |

承诺书十、机械设备配备承诺书

我公司承诺：若中标，在发出中标通知书（中标公告发布）之日起七日内提供符合要求的绿化养护专用巡视或抢险车并加装卫星定位系统的相关原件（附件包括下列资料：购车或租车发票原件、行驶证原件、设备照片），并接受采购人的现场考察，七日内未提供或现场考察不符合要求的，视为我公司自动放弃中标资格。

我公司承诺：若中标，在发出中标通知书（中标公告发布）之日起七日内提供符合要求的防撞缓冲车、厢式运输货车、制式专业浇灌水车、压缩式垃圾车（核定载质量≥2500kg）、无人机或无人机机巢（承诺根据采购人管理要求设置）（附件包括下列资料：购买发票（或租赁发票、租赁协议）、行驶证原件、车辆照片（车牌清晰可辨）、设备照片等），并接受采购人的现场考察，七日内未提供或现场考察不符合要求的，视为我公司自动放弃中标资格。

投标供应商：   （盖章）

法定代表人或其授权代理人：   （签字或盖章）

日期：     年   月   日

承诺书十一、绿植存放养护场所（含养护机械设备停放）承诺书

（采购人名称）      ：

我单位参加你方的项目（以下简称“本项目”）投标的申请，现我单位向你方郑重承诺：

- 若中标，在发出中标通知书（中标公告发布）之日起七日内提供在城区环线范围（西环线-342省道-新312国道-环太湖公路）内有能满足绿植定点存放及花卉苗木养护、制式专业浇灌水车、巡视车、抢险车等养护机械设备固定停放场所，面积500㎡及以上的养护场所，无人机机场停放场所，并提供以上场所的租赁协议原件、被租赁方的房产证或房屋所有权的有效证明材料复印件或扫描件加盖公章等相关证明材料，同时接受采购人的现场考察，七日内未提供或现场考察不符合要求的，视为我公司自动放弃中标资格。

投标供应商：                 （盖章）

法定代表人或其授权代理人：   （签字或盖章）

日期：     年   月   日

（五）中小企业声明函（格式）：

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加    （单位名称） 的  （项目名称）采购活动，服务全部为符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

      - （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

      - （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.中标、成交供应商的《中小企业声明函》将随中标、成交公告进行公示。投标供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

（六）残疾人福利性单位声明函（格式）

# 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加             单位的                 项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

（七）开标一览表（格式）

# 开标一览表

| 投标报价 | 小写金额： 元 大写金额： 人民币 |
| --- | --- |
| 绿化养护标准 |  |
| 服务期 |  |
| 项目负责人 |  |

投标供应商（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日期：     年     月     日

（八）投标供应商简介和经营情况说明（格式）

投标供应商情况表

单位名称：（公章）

| 法定代表人 |  | 成立日期 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业地址 |  | 注册资本 | 万元 |
| 经营范围 |  |  |  |
| 开户行 |  | 银行账号 |  |
| 资产总计 | 万元 | 净资产 | 万元 |
| 股东权益 | 万元 | 主营收入 | 2025年万元 |
| 实现利润 | 2025年 万元 |  |  |
| 营业面积 | 平方米 | 其中： | 自有面积平方米 承租面积平方米 |
| 单位简历及内设机构情况 |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |
| 近三年来完成或正在履行的重大合同情况 |  |  |  |
| 最近2年内在经营过程中受到何种奖励或处分 | （包括财政、工商、税务、物价、技监部门稽查情况和结果） |  |  |
| 最近3年内有无因售假、售劣或其他原因被消费者投诉或起诉的情况及说明 | （包括解决方式和结果） |  |  |
| 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中有无重大违法记录情况及说明 |  |  |  |
| 获得技术认证的工程师及简介 |  |  |  |
| 其他需要说明的情况 |  |  |  |

# （九）投标供应商拟投入本项目人员一览表（格式）

养护管理人员一览表

投标供应商名称（盖章）                          采购项目编号：

| 拟在本项目担任职务 | 姓名 | 职称 | 证书号/身份证号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 |  |  |  |
| # **人员 |  |  |  |
| # **人员 |  |  |  |
| # …… |  |  |  |

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

注：上表如需要自行延长，下附以上人员相关证明材料。

项目负责人简历表

项目名称：                       项目编号：

| 姓名 |  |  |  | 性别 |  |  |  | 年龄 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  |  |  | 职称 |  |  |  | 学历 |  |  |  |  |
| 证书号 |  |  |  |  |  | 身份证号 |  |  |  |  |  |  |
| 参加工作时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 类似项目情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 业主 |  | 项目名称 |  |  |  |  | 合同金额 |  | 完成时间 |  |  | 备注 |

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

# 项目作业人员投入计划一览表

投标供应商名称（盖章）                          采购项目编号：

| 序号 | 姓名 | 职务 | 身份证编号 | 年龄 | 性别 | 专业 | 技能等级证书 | 社保/商保 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标供应商：   （盖章）

日期：     年   月   日

注：1、（表格可自行拓展）后附项目作业人员的社保或养护作业工人商业保险单、技能等级证书（如有）原件扫描件上传至投标系统内。

2、表格中须填写拟配备项目作业人员，包含绿化技术工人、养护作业工人、电工，职务一栏填写绿化技术工人/养护作业工人/电工。

# （十）投标供应商拟投入本项目车辆设备一览表（格式）

拟投入本项目的车辆设备配备表

项目名称：                             项目编号：

| 序号 | 车辆或设备名称 | 品牌规格型号 | 数量 | 制造年份 | 车辆、设备相关参数描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

注：1.上表如需要自行延长。

2.上述车辆可用同等档次的或更先进的设备替代，如是自有设备，提供发票（发票抬头必须与供应商名称一致）、车辆照片（车牌清晰可辨）、车辆行驶证、车辆技术参数证明材料上传至投标系统内；如是租赁车辆，提供租赁协议、租赁发票（发票抬头必须与被租赁方名称一致）、车辆照片（车牌清晰可辨）、车辆行驶证、车辆技术参数证明材料上传至投标系统内，不提供或提供不全者本项不得分。如投标时不具备的，可提供承诺书，承诺中标后七天内提供。

3.上述智能巡检设备可用同等档次的或更先进的设备替代，如是自有设备，提供发票（发票抬头必须与供应商名称一致）、设备照片、技术参数证明材料上传至投标系统内；如是租赁设备，提供租赁协议、租赁发票（发票抬头必须与被租赁方名称一致）、设备照片、技术参数证明材料上传至投标系统内，不提供或提供不全者本项不得分。如投标时不具备的，可提供承诺书，承诺中标后七天内提供

（十一）  报价文件格式（以清单编制说明及清单为准）