


苏州市政府采购
竞争性采购文件






采购编号：JSZC-320506-SZAT-C2026-0006号
采购项目：2026年吴中经开区政府投资项目审计服务（第二批）
采购单位：苏州吴中经济技术开发区财政分局
采购类别：服务类
                                        


苏州昂天建设工程咨询有限公司
二〇二六年十月





目    录

一、磋商采购公告
二、磋商文件
三、评审方法及评分标准
四、合同主要条款及格式
五、磋商响应文件格式


第一章 磋商公告
项目概况
2026年吴中经开区政府投资项目审计服务（第二批）采购项目的潜在供应商应在苏采云政府采购一体化平台系统获取采购文件，并于2026-11-10 9:30（北京时间）前提交响应文件。
一、项目基本情况
项目编号：JSZC-320506-SZAT-C2026-0006号
项目名称：2026年吴中经开区政府投资项目审计服务（第二批）
采购方式：竞争性磋商
预算总金额：人民币大写叁佰柒拾壹万伍仟柒佰贰拾捌元整（小写3715728.00元）
第一标段：人民币壹佰肆拾柒万肆仟贰佰柒拾叁元整（￥1474273.00元）
第二标段：人民币柒拾玖万柒仟陆佰叁拾贰元整（￥797632.00元）
第三标段：人民币柒拾玖万肆仟贰佰壹拾壹元整（￥794211.00元）
第四标段：人民币壹拾万贰仟捌佰零贰元整（￥102802.00元）
第五标段：人民币玖万玖仟肆佰柒拾壹元整（￥99471.00元）
第六标段：人民币玖万柒仟柒佰肆拾壹元整（￥97741.00元）
第七标段：人民币玖万伍仟陆佰捌拾柒元整（￥95687.00元）
第八标段：人民币玖万零伍佰零陆元整（￥90506.00元）
第九标段：人民币捌万肆仟柒佰叁拾元整（￥84730.00元）
第十标段：人民币柒万捌仟陆佰柒拾伍元整（￥78675.00元）
最高限价：同预算金额。
采购需求：
（一）项目情况：本次采购为苏州吴中经济技术开发区财政分局委托的2026年吴中经开区政府投资项目审计服务（第二批）。为更好履行审计监督职能，结合工作需要，根据政府购买服务要求采购政府投资工程协审咨询服务商，服务内容包括工程结算审计等咨询服务。所提供项目咨询报告的执业签章人员须为一级造价从业人员。
（二）成交供应商：本次对上述项目分为10个标段进行采购，每个标段确定1家咨询单位。
合同履行期限：合同签订之日起至成交整个标段所有协审项目完成。
[bookmark: _Toc35393630][bookmark: _Toc28359013][bookmark: _Toc28359090][bookmark: _Toc35393799]本项目不接受联合体响应。
二、申请人的资格要求：
[bookmark: _Toc35393800][bookmark: _Toc35393631]（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：
1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。
2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（成立年限不足1年的提供资信证明）。
3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。
4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明。
5.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。
（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：
根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的相关规定，本项目专门面向中小企业，所属行业为租赁和商务服务业，供应商应为中小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位。
（三）本项目的特定资格要求：
1. 资质：无。
2.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。
3.注：
3.1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动；法人的分支机构不得参加投标（除银行、保险、石油石化、电力、电信等行业特殊情况外）。
3.2根据政府采购法及相关法规，以及苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购（2017）11号）文件的规定，采购代理机构将对供应商进行信用查询。对列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单以及其他有关部门、单位认定的不良信用记录的供应商，拒绝其参与政府采购活动。
[bookmark: _Toc28359019][bookmark: _Toc35393637][bookmark: _Toc35393806][bookmark: _Toc28359096]三、获取采购文件
[bookmark: _Toc35393805][bookmark: _Toc28359095][bookmark: _Toc28359018][bookmark: _Toc35393636]时间：自采购文件公告发布之日起5个工作日
地点：苏采云政府采购一体化平台系统 
方式：自行下载 
售价：0.00元 
四、响应文件提交
截止时间：2026-11-10 9:30（北京时间）
地点：苏采云系统 
五、开启
时间：2026-11-10 9:30（北京时间）
地点：苏州市市辖区政府采购不见面虚拟开标室  
六、公告期限
自本公告发布之日起3个工作日。
七、其他补充事宜
1.报名方式（网上报名）：
1.1申领CA证书
供应商参与政府采购活动需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。CA证书及电子签章的办理方法详见苏州市政府采购网―法规政策--《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州市高新区邓尉路105号狮山科技馆窗口。
1.2登录报名：
供应商插入CA证书登陆“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取采购文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交；未依照采购公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取采购文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。
2.采购文件获取方式：供应商在苏采云政府采购一体化平台系统内下载。
3.制作、提交电子响应文件：
3.1本项目采用电子招投标方式，供应商在“苏采云”系统中操作成功参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子采购文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行响应文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）
在系统操作过程中如有疑问，请按以下方式联系：
注册咨询：18261002950；
CA技术咨询电话：400-608-6099；
签章使用问题：025-83633811、025-83633812、15380932027、15371015030；
系统使用指导与咨询：联系电话：13914088964；QQ：3048755361、1315179389、895706745。
3.2本项目采用电子投标（响应）形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》、采购文件要求进行制作、上传电子响应文件，响应单位无需提供纸质响应文件。电子响应文件制作完成后请于响应文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。
4.开标方式：不见面开标，供应商登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，在今日项目列表，点击项目，进入不见面开标系统。开标阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用CA证书解密电子响应文件，如在系统规定的解密时间内未能完成解密的视为放弃投标（响应）。请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开标直至项目结束始终保持系统在线状态。开评审过程中如有问题采购代理机构工作人员会及时通过《投标供应商确认函》留存的手机号与供应商联系。请供应商确保该手机号通讯畅通，否则导致的不利后果由供应商自行承担。
5.政府采购监管部门监督电话：0512-66291928。
6.本次采购的有关信息将在中国政府采购网、江苏省政府采购网、苏州政府采购网上发布，敬请留意；有关该采购项目的澄清、修正及成交等信息亦在以上网站发布，敬请留意。
七、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息
[bookmark: _Toc28359020][bookmark: _Toc35393807][bookmark: _Toc28359097][bookmark: _Toc35393638]名    称：苏州吴中经济技术开发区财政分局
地    址：苏州吴中经济开发区北溪江路2号东二楼
项目联系人：张宏臻   
联系电话：0512-66565255
2.采购代理机构信息
名    称：苏州昂天建设工程咨询有限公司
地　　址：苏州市吴中区苏蠡路81号苏蠡商务大厦409室
[bookmark: _Toc35393808][bookmark: _Toc28359098][bookmark: _Toc28359021][bookmark: _Toc35393639]联系方式：0512-68070938
3.项目联系方式
项目联系人：章德示
电　　 话：0512-68070938


第二章  磋商文件
受苏州吴中经济技术开发区财政分局的委托，苏州昂天建设工程咨询有限公司对其所需采购的2026年吴中经开区政府投资项目审计服务（第二批）在国内组织竞争性磋商采购。欢迎符合采购文件资格条件的各供应商前来参加磋商。
[bookmark: _Toc204052981]一、采购编号：JSZC-320506-SZAT-C2026-0006号
二、采购内容：2026年吴中经开区政府投资项目审计服务（第二批）
三、采购方式：竞争性磋商
四、采购总预算：人民币大写叁佰柒拾壹万伍仟柒佰贰拾捌元整（小写3715728.00元）
第一标段：人民币壹佰肆拾柒万肆仟贰佰柒拾叁元整（￥1474273.00元）
第二标段：人民币柒拾玖万柒仟陆佰叁拾贰元整（￥797632.00元）
第三标段：人民币柒拾玖万肆仟贰佰壹拾壹元整（￥794211.00元）
第四标段：人民币壹拾万贰仟捌佰零贰元整（￥102802.00元）
第五标段：人民币玖万玖仟肆佰柒拾壹元整（￥99471.00元）
第六标段：人民币玖万柒仟柒佰肆拾壹元整（￥97741.00元）
第七标段：人民币玖万伍仟陆佰捌拾柒元整（￥95687.00元）
第八标段：人民币玖万零伍佰零陆元整（￥90506.00元）
第九标段：人民币捌万肆仟柒佰叁拾元整（￥84730.00元）
第十标段：人民币柒万捌仟陆佰柒拾伍元整（￥78675.00元）
最高限价：同采购预算
[bookmark: _Toc79750287]五、采购需求：
（一）项目情况：本次采购为苏州吴中经济技术开发区财政分局委托的2026年吴中经开区政府投资项目审计服务（第二批）。为更好履行审计监督职能，结合工作需要，根据政府购买服务要求采购政府投资工程协审咨询服务商，服务内容包括工程结算审计等咨询服务。所提供项目咨询报告的执业签章人员须为一级造价从业人员。
（二）成交供应商：本次对上述项目分为10个标段进行采购，每个标段确定1家咨询单位。
（三）协审费率标准
	标段名称
	项目个数
	预估合同金额（万元）

	第1标段
	9
	75370.9936 

	第2标段
	9
	26656.5661 

	第3标段
	10
	26393.7891 

	第4标段
	10
	3670.3717 

	第5标段
	10
	3386.5185 

	第6标段
	10
	3572.5899 

	第7标段
	10
	3208.9874 

	第8标段
	9
	3209.2787 

	第9标段
	10
	2981.1467 

	第10标段
	10
	2697.9259 


注：需审计项目的工程合同金额为预估金额，具体以实际为准。
	项目数
	合同工程名称
	跟审单位
	监理单位
	标段序号

	1
	某地块项目总承包工程合同
	筑标
	维岳
	1 

	2
	某地块项目围挡工程施工合同
	筑标
	维岳
	

	3
	某地块项目试桩工程
	筑标
	维岳
	

	4
	某工业园10KV箱变工程
	无
	
	

	5
	某养老服务设施建设（社区日间照料中心）
	无
	江苏正建工程管理咨询有限公司
	

	6
	某公益林地图斑整改（树木补植）
	无
	苏州瑞欣工程项目咨询管理有限公司
	

	7
	某厂房消防设施维修项目
	/
	/
	

	8
	某室外消防地埋管道渗漏维修项目
	/
	江苏国信工程咨询监理有限公司
	

	9
	某工程
	无
	无
	

	1
	某医院扩建工程
	诚信金泰
	苏州建筑工程监理
	2 

	2
	某房屋漏水修补零星工程
	无
	江苏智庆诚建设管理咨询有限公司
	

	3
	某中心局部基础设施维修
	无
	苏州瑞欣工程项目咨询管理有限公司
	

	4
	某房建养护工程
	无
	建龙
	

	5
	某产业园300KW分布式光伏发电项目
	无
	城市建设
	

	6
	某消防设施改造工程
	无
	江苏国信
	

	7
	某非机动车停车棚工程
	无
	城市建设
	

	8
	某地块开发路灯高压通道及电缆迁改
	无
	无
	

	9
	某景观岛工程
	无
	苏州建筑工程监理有限公司
	

	1
	某扩建工程
	诚信金泰
	苏州建筑工程监理
	3 

	2
	某无线信号覆盖
	无
	无
	

	3
	某绿化环境提升工程
	无
	苏州瑞欣工程项目咨询管理有限公司
	

	4
	某增设人行步道
	无
	苏州现代建设咨询管理有限公司
	

	5
	某围墙工程
	无
	苏州现代建设咨询管理有限公司
	

	6
	某地块围挡及便道项目
	无
	无
	

	7
	某配套用房天然气管道工程
	无
	无
	

	8
	某消防设施增设和更新维修项目
	/
	苏州建龙工程建设咨询有限公司
	

	9
	某公共卫生间、公交候车亭维修项目
	无
	江苏赛华建设监理有限公司
	

	10
	某屋顶维修零星工程
	
	
	

	1
	某地块环境整治工程
	无
	苏州现代建设咨询管理有限公司
	4 

	2
	某道路
	无
	苏州涵熙工程建设咨询有限公司
	

	3
	某道路端口
	无
	苏州涵熙工程建设咨询有限公司
	

	4
	某道路阻滑桩工程
	无
	苏州涵熙工程建设咨询有限公司
	

	5
	某工程（施工）
	无
	科诚
	

	6
	某新建集约化管道工程
	无
	无
	

	7
	某供水管道迁改工程
	 无 
	无
	

	8
	某地块
	北京祝标
	三联
	

	9
	某停车位及路灯改造项目
	无
	城市建设
	

	10
	某变电站项目配套设施及进站道路
	无
	苏州建筑监理
	

	
	零星工程若干
	
	
	

	1
	某地块外部电力工程项目
	无
	供电监理
	5 

	2
	某智能水电表提升改造工程
	无
	诚信金泰
	

	3
	某仓库维修工程
	无
	诚信金泰
	

	4
	某仓库室外改造工程
	无
	城市建设
	

	5
	某卡口搬迁及改造工程
	无
	国信
	

	6
	某雨水管网改造工程
	无
	中衡设计集团工程咨询有限公司
	

	7
	某外立面及零星改造工程项目
	无
	苏州建龙工程
	

	8
	某新建10KV电缆通道工程
	无
	供电监理
	

	9
	某供水管道迁改工程
	无
	无
	

	10
	某仓库监控、智能道闸系统项目
	/
	江苏国信工程咨询监理有限公司
	

	
	零星工程若干
	
	
	

	1
	某总承包居住区供配电合同
	无
	无
	6 

	2
	某电信设施迁移工程
	 无 
	无
	

	3
	某新建10kV电缆通道工程
	无
	供电监理
	

	4
	某外部通道土建工程
	无
	\
	

	5
	某隔离桩安装项目
	无
	和信
	

	6
	某场地清表平整
	无
	苏州瑞欣工程项目咨询管理有限公司
	

	7
	某天然气管道迁改工程
	/
	/
	

	8
	某接水工程
	无
	无
	

	9
	某燃气总管工程
	无
	江苏天达工程监理咨询有限公司
	

	10
	某综合养护项目
	无
	南京旭光
	

	
	零星工程若干
	
	
	

	1
	某老旧小区改造工程
	北京长青升工程管理咨询有限公司
	苏州和信建设咨询有限公司
	7 

	2
	某抢修工程
	无
	南京旭光
	

	3
	某供水管道迁改工程
	无
	无
	

	4
	某电力通道
	
	
	

	5
	某道路破碎工程
	无
	无
	

	6
	某装修项目
	
	
	

	7
	某积水点雨水管网应急改造工程
	卓能
	秉诚
	

	8
	某房屋渗水维修工程
	无
	英伟
	

	9
	某智能化提升改造工程
	无
	国信
	

	10
	某厂房整修工程
	无
	南京旭光
	

	
	零星工程若干
	
	
	

	1
	某公共区域装修及改造工程
	诚信金泰
	建龙
	8 

	2
	某主机维修工程
	无
	无
	

	3
	某消防设施维修施工
	无
	无
	

	4
	某消防设施维修工程
	无
	无
	

	5
	某林地恢复工程
	无
	无
	

	6
	某考古机械配合工程
	无
	苏州现代建设咨询管理有限公司
	

	7
	某考古机械配合作业
	无
	苏州润业项目管理咨询有限公司
	

	8
	某市政及基础设施养护工程
	无
	国信
	

	9
	某绿化养护工程
	无
	和信
	

	
	零星工程若干
	
	
	

	1
	某改造工程（二期）
	无
	江苏天眷建设集团有限公司
	9 

	2
	某周边零星景观三期工程
	
	苏州建龙工程建设咨询有限公司
	

	3
	某绿化工程
	无
	苏州建龙工程建设咨询有限公司
	

	4
	某零星绿化二期工程
	无
	苏州建龙工程建设咨询有限公司
	

	5
	某电信设施迁移工程
	/
	/
	

	6
	某土方工程
	无
	苏州润业项目管理咨询有限公司
	

	7
	某土方清运及场地平整复绿建设工程施工合同
	无
	苏州润业项目管理咨询有限公司
	

	8
	某环境提升工程
	无
	无
	

	9
	某年度修缮改造工程
	
	
	

	10
	某年度维修工程
	
	
	

	
	零星工程若干
	
	
	

	1
	某市政景观绿化工程
	无
	旭光
	10 

	2
	某街（端口）
	无
	苏州建筑工程监理有限公司
	

	3
	某街（端口）
	无
	苏州建筑工程监理有限公司
	

	4
	某10kv电缆通道工程
	无
	\
	

	5
	某燃气迁改工程
	无
	\
	

	6
	某年度维修工程
	无
	无
	

	7
	某改造提升项目-消防及给排水
	
	
	

	8
	某接水工程
	无
	无
	

	9
	某排涝提升工程
	无
	苏州市水利建设监理有限公司
	

	10
	某弱电飞线综合整治工程
	无
	无
	

	
	零星工程若干
	
	
	


注：1、合同金额在3000万元以上的工程执行平行审计，供电、供水、燃气、通信等公共事业工程及合资项目公司的房产项目，无论金额大小，执行一般审计模式。
（三）其他要求： 
1、开展协审工作
1.1协审单位根据委托协审协议书和协审工作的具体要求，在审计组长及主审的领导下开展工程造价审计工作。协审单位完成项目咨询工作后，应按采购单位规定的格式出具书面报告，移交工程造价审计资料。
1.2协审单位每次对账需要到采购单位进行，且需要到主审处报备并签到。如发现协审单位私下与被审计单位对账的，主审将根据相应考核办法进行扣分处罚。
1.3在开展协审工作时，协审单位必须服从采购单位的内部管理规定，若就审计中的争议需咨询采购单位外聘专家的，所发生的专家咨询费由承担该标段造价协审业务的协审单位支付，费用标准视实际情况由采购单位确定。
1.4平行审计项目，两家协审单位初稿核对结束没有异议，最终审定价与两家协审单位核对结果相比，综合误差率超过6%的（按同口径计算，主审单位同施工单位对账过程中后补充的资料不算审计误差），视为项目审计质量重大误差，主审将根据相应考核办法进行扣分处罚。平行审计项目误差率由主审单位提供。
综合误差率=1-最终审定价（包括后期补送审结算金额）/两家协审单位核对后初稿金额（包括后期补送审结算金额）
1.5 协审单位工程档案须按照《江苏省建设工程造价咨询业务指导规程》中的立卷规则归档，工程档案需在协审单位咨询报告签发后40日内提交给委托方主审一份。
2、协审单位的责任
接受委托的协审单位应确保审计工作质量，严格遵守国家的有关法律、法规、制度规定，并按有关执业规范及合同要求完成审计工作。协审单位对审计意见的真实性、完整性、可靠性负责。协审单位的协审报告只向采购单位提供，不得自行提供给其他单位。对提供不实或内容虚假的审计意见以及自行对外提供协审报告的，除由协审单位自行承担责任外，采购单位可采取必要措施终止委托，情节严重的，依法提请有关部门追究协审单位和相关责任人的行政及法律责任。
对于在本次委托协审服务期内，如有两家及以上成交单位发生合并情况的，以合并后的新单位作为协审单位；如有成交单位与其他造价咨询机构发生合并事宜的，则以行业主管部门认定的继承原有成交单位承接业务能力的单位作为新的成交单位；如有成交单位发生分立的，则在行业相关规定范围内，由分立双方协议认可继承协审服务采购供应商资格的分立后的一方作为新的成交单位；如成交单位破产、解散、清算、停业以及其他原因无法提供服务的，成交单位自动失去造价协审服务资格。在合同有效期内，成交单位不得擅自变更、转让、租借定点资格。成交单位发生以上变更后，应按以上原则提供相应资料报采购单位，经采购单位审核同意后，后续单位方可继承造价协审服务。同时，继承单位应满足本采购文件要求及其原有响应承诺。
3、协审资料归档
协审单位完成协审任务后，应及时按照财政分局要求及造价行业规范做好已完项目的归档工作，包括但不限于协审成果文件、送审图纸和标底、采购文件等资料的纸质版及电子版。上级审计单位将不定期对协审单位的资料归档情况进行检查，如检查中发现协审资料保存有缺漏或不符合财政分局相应要求的，发现一次，将发评审提示书并按考核办法严格考核；发现两次，将发评审警示书；发现三次及以上，则财政分局有权终止财政分局投资项目委托协审服务合同，并通报政府采购及相关行业主管部门，建议将其作为行业及政府采购管理和信用评价的依据之一。
4、协审工作质量考核：协审单位的工作必须接受采购单位的考核，考核办法详见附件一。
5、协审工作的质量检查：采购单位有权随时组织人员对协审项目进行质量抽查，抽查样本作为协审单位整体水平，被检查涉及的协审单位必须予以配合。已经过考核的协审项目，经质量检查发现新的问题时，采购单位有权按要求重新考核结算，并要求落实整改。
检查项目误差率=1- 检查确定价/检查样本审定价
6、服务期内，如果因政府政策或其它原因，标段项目中部分项目取消，则该部分项目自动作废，乙方不得向甲方索赔任何费用。
7、协审服务收费标准按照苏府办抄（2004）28号文规定的费率标准执行。具体费率如下表：
	费用
组成
	收费
基数
	划分区间和标准
	备注

	
	
	2000万元以内（含）
	2000万-5000万元以内
	5000万-8000万元以内
	8000万-1.2亿元以内
	1.2亿-3亿元以内
	3亿元以上
	

	固定
收费
	送审
金额
	0.1%
	0.08%
	0.065%
	0.06%
	0.055%
	0.05%
	

	浮动
收费
	核减额
	核减7%以内部分，按核减金额的2%付费；核减7%以上的部分，按核减金额的4%付费。
	

	备注：1、基本费和浮动费均采用差额定率分档累进方式计算。 


注：（1）平行审计主审单位按上述项目委托费用的90%计取，平行审计副审单位按上述项目委托费用的60%计取。
（2） 投资项目最低委托审计费用，按照省物价局、省住房和城乡建设厅《关于规范工程造价咨询服务收费标准及有关事项的通知》（苏价服〔2014〕383号）标准的4折执行，为1200元/个。
（3）特例情况：如审计项目根据施工合同标明的具体审核方式由结算审核修改为预算审核等情况，按实际约定的审计方式计取对应审计费用。
（四）相关附表
附件一：《结算协审项目考核评分表》
	工程
名称
	
	协审单位（简称）
	
	协审人员
	
	备注

	
	
	
	
	复核人员
	
	

	序号
	工程结算审计业务考核评分点
	评分标准
	初评分
	终评分
	

	一
	基本分
	100
	
	
	

	二
	扣分点
	
	
	
	

	（一）
	协审工作和进度要求
	
	
	
	

	1
	接到通知后超过2个工作日未领取资料的。
	-1分
	
	
	

	2
	领取资料后超过2个工作日未报协审人员安排表的。
	-2分
	
	
	

	3
	领取资料后超过5个工作日未做好资料审查和协审方案的。
	-2分
	
	
	

	4
	现场勘验未向主审提出勘验申请或未填写勘验记录单的，每个单位工程扣2分。
	-2分
	
	
	

	5
	协审项目特殊要求，需第三方勘验，未提供勘验方案且未经批准的。
	-2分
	
	
	

	6
	未按照协审方案时间提交初审稿的，每延期1个自然日，扣1分。
	-1分/自然日
	
	
	

	7
	协审单位未按照主审要求在财政局主审指定地点对账的。
	-5分/次
	
	
	

	8
	自初审稿核对之日起，未按协审方案对账计划连续对账的。
	-1分/工作日
	
	
	

	9
	协审单位对账未当场填写核对纪要的。
	-2分/次
	
	
	

	10
	平行审计中，主审单位对副审复核结果提疑在2个工作日内未提交书面回复意见的。
	-2分
	
	
	

	11
	未在规定时间内（包括延期申请批准时间）提交协审咨询报告的。
	-1分/自然日
	
	
	

	（二）
	工作态度和业务水平
	
	
	
	

	1
	协审项目负责人对本单位协审的项目情况不了解的，主审要求其汇报项目审计情况，推诿给其他参审人员的。
	-1分/次
	
	
	

	2
	市场询价不符合业务指导规程规定、不能提供询价依据的。
	-1分/项
	
	
	

	3
	协审人员不服从审计组安排的事项。
	-2分/次，最高扣10分
	
	
	

	4
	在审计期间发生协审人员离职等造成项目无法进行下去，未在事件发生起一个月内报告并妥善安排的。
	-2分
	
	
	

	5
	主审单位与副审单位协审报告中未注明平行审计核对后初稿与最终审定稿之间误差率的。
	-2分
	
	
	

	6
	签证变更程序协审未按照《吴中经济技术开发区政府投资项目工程变更信息归集管理实施细则》执行的。
	-2分
	
	
	

	7
	项目审定表出具时必须上传审核结算书对比表，未上传对比表的。
	-2分
	
	
	

	8
	发生突发应急事项主审通知相关人员未能在半小时内到位的。
	-2分/次
	
	
	

	9
	审定表或协审报告出现错误被退回修改的。
	-1分/次，最高扣10分
	
	
	

	10
	协审报告内容不全面或逻辑混乱或与审核数据不一致。
	-2分
	
	
	

	11
	协审工作程序存在问题，协审报告内容存在重大事项遗漏或严重差错的或协审报告不符合《江苏省建设工程造价咨询业务指导规程》规定的。
	-5分
	
	
	

	12
	协审项目核对结束后（按计划连续对账结束次日计算），协审项目负责人5天内未将争议问题书面报主审的。
	-2分
	
	
	

	13
	协审项目负责人5天内将争议问题传给及书面报主审，但10天内未到造价管理部门解决争议的，审计组认定争议问题依据不充分的。
	-2分/条，最高扣10分
	
	
	

	14
	未在规定时间内提交协审工程档案的。
	-2分/工作日，最高扣10分
	
	
	

	（三）
	项目质量
	
	
	
	

	1
	平行审计项目最终审定价与两家协审单位核对结果相比，误差率超过6%的（按同口径计算，主审单位同施工单位对账过程中后补充的资料不算审计误差）。多个单位工程按比例扣分。
	-40分
	
	
	同时发警示书

	2
	项目经过审计质量复核，误差率在±2%（含）～±3%之间的。
	-5分
	
	
	

	3
	项目经过审计质量复核，误差率在±3%（含）～±6%之间的。
	-10分
	
	
	

	4
	项目经过审计质量复核，误差率在±6%及以上的。
	-40分
	
	
	同时发警示书

	5
	协审工作底稿中无工程量计算底稿及没有工程量计算痕迹或未进行现场踏勘、无现场踏勘记录；多个单位工程按比例扣分。
	-40分
	
	
	

	6
	协审过的图纸、签证变更等资料与现场严重不符。项目有多个单位工程的，按单位工程数量比例扣分。
	-40分
	
	
	

	7
	协审计价依据或计价定额等计价原则适用错误，擅自设置计价标准，抬高或压低规费和不可竞争费，多个单位工程按数量比例扣分。
	-40分
	
	
	

	8
	违背采购文件和施工合同约定，擅自认定或设定计价条款；多个单位工程按数量比例扣分。
	-40分
	
	
	

	9
	擅自认定未经批准备案的签证变更结果的；多个单位工程按数量比例扣分。
	-40分
	
	
	

	10
	项目审定表发出后经主审审查发现错误，审定表追回重做的，审核误差率计算方式为：（修改后的审定表数值-原审定表的数值）/原审定表的数值。
	-40分
	
	
	

	（四）
	出现下列行为之一的，该项目一票否决，得分为零
	
	
	
	

	1
	将成交项目转包或分包给其他单位和个人的。
	
	
	
	

	2
	违反廉政相关规定和审计纪律的。
	
	
	
	

	3
	有其他违法违纪行为的。
	
	
	
	

	4
	与审计项目有利害关系而未自行回避的。
	
	
	
	

	5
	隐瞒审计发现的问题或者与相关单位串通舞弊，导致发生严重审计质量问题的。
	
	
	
	

	6
	遗失重要资料影响项目审计
	
	
	
	

	（五）
	审计成果应用情况（加分项）
	
	
	
	

	1
	审计过程中提供的信息被市局网站采用的
	+1分/条
	
	
	

	2
	审计过程中提供的信息被省厅网站采用的
	+3分/条
	
	
	

	3
	审计过程中提供的信息被审计署网站采用的
	+5分/条
	
	
	

	以上三项同一项目不重复计分
	
	
	
	

	
	考核得分
	
	
	
	

	协审人员意见
	
	协审单位意见
	
	
	

	
	签名：
	
	年  月  日
	
	单位（章）
	
	年 月 日

	委托单位意见
	项目主审意见：                            签名                  年   月   日

	
	审计组长意见：                            签名                  年   月   日


[bookmark: _Hlk154935975]注：
1. 协审单位和人员收到考核表后，应当在5天内返回考核表，否则视同默认考核结果。
2. 项目收回的业务不参加考核。
3. 以上规定时间指项目安排时间与批准延期时间之和。
4. 同步审计项目两家单位考核时，按各单位具体情况分别考核，但涉及需共同完成的事项（如审定单、咨询报告）等，两家单位有义务相互监督督促，考核时承担连带责任。
[bookmark: _Hlk154935953]5. 项目考核低于60分时，发出警示书不得少于1次。
6. 本考核表中的项目负责人指各单位响应文件中的拟投入标段负责人。
7. 本考核评分表最终解释权归苏州吴中经开区财政局负责。

附件二：《平行审计主审单位确定表》（包含表1）
	工程名称：
	核对时间：
	

	序号
	争议较大的分部分项工程
	审计单位/主要争议详情
	协审单位A调整（万元）
	协审单位B调整（万元）
	备注

	
	
	协审单位A
	协审单位B
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	

	
	小计
	
	
	
	
	

	
	初审价
	
	
	
	

	
	平行对帐（双方确认）后调整后的初审价
	
	
	
	

	
	双方确认的调整金额绝对值（）
评分占比按70%计
	
	
	
	
	

	
	双方确认的调整项数（）
评分占比按30%计
	
	
	
	
	

	
	未按规定的时限提交初步审计结算和计算底稿的，每延误1天扣1分；
	
	
	
	
	扣责任方

	
	提交初步审计结算开始对账后，未连续对账的，每少一天扣1分；未经主审同意确认，提早离开的扣1分/次。
	
	
	
	
	扣责任方

	
	双方出现争议问题未按规定时间双方对完账一周内自行解决，一周后审计组组织协调解决时，不配合审计组协调处理，影响审计进度的，每个问题扣1分。
	
	
	
	
	扣责任方

	
	经计算综合得分
	
	
	
	
	综合得分=调整金额A/双方调整金额合计*70%+调整项目A/双方调整金额项数合计*30%+相关扣分

	
	说明：综合得分高的担任平行审计项目主审。
	项目负责人: 
                                      协审单位(章):
	项目负责人: 

协审单位(章):
	



附件三：关于印发《吴中经济技术开发区政府投资项目 工程变更信息归集管理实施细则》的通知 吴开工监办〔2026〕2号
吴中经济技术开发区政府投资项目
工程变更信息归集管理实施细则
第一章 总 则
第一条 为进一步加强吴中经济技术开发区(以下简称经开区) 政府投资项目工程变更管理工作，建立健全管理制度，明确变更管理职责和权限，规范变更程序，提高资金的使用效益，根据《关于调整  市级政府投资建设项目工程变更管理方式的通知》(苏住建建〔2025〕18号)、《吴中区政府投资管理办法》(吴政办〔2024〕62号)、《苏州市吴中区财政投资评审管理暂行办法》(吴政发〔2017〕73号)、《吴中区区级政府投资项目工程变更信息归集管理规定》(吴住建〔2026〕2号)等相关规定，制定本细则。
第二条 本细则所称经开区政府投资项目，是指使用经开区政府性资金进行的固定资产投资建设项目，包括新建、扩建、改建、技术改造等，主要包括：
(一)全部使用政府性资金的建设项目；
(二)未全部使用政府性资金，政府性资金占项目总投资的比例超过50%,或总投资比例在50%以下，但政府拥有项目建设、运营实际控制权的建设项目。
第三条 政府投资项目工程变更归集应当遵循责任明确、处理及时、程序规范、论证科学、投资合理的原则。
第二章工程变更定义及分类
第四条 本细则所称的工程变更，是指政府投资项目工程在建设过程中，发生以下情形之一的变更：
(一)工程设计图纸的变更；
(二)因建设单位原因造成施工方案的变更；
(三)重要材料与设备的改变；
(四)施工现场条件等实际情况与勘察报告等技术资料不符引起的现场签证及变更；
(五)工程量清单数量和费用的调整，人工费、材料费等价差的调整；
(六)相关法律法规和政策性文件调整引起的价款变动，以及因规划、征地拆迁等不可抗力引起的甩项；
(七)其他导致工程价款调整的变更。
第五条 工程变更按单项或累计变更金额分为一般变更和重大 变更，单项变更是指同一原因造成的一处或多处变更。
(一)工程的单项变更金额或累计变更比例达到分类标准的， 按照其标准对应的变更归集方式进行归集管理。具体分类标准见《工程变更归集管理标准分类表》(附件1)。
(二)需紧急实施的变更，以及属于第四条第(五)项、第(六)项情形的变更，达到单项重大变更起点金额及累计重大变更比例的，仍按一般变更管理，且可事后归集。
(三)未达到单项变更归集标准、也未达到累计一般变更比例 的变更，可不归集。达到累计一般变更比例未达到累计重大变更 比例时，未达到单项一般变更标准的变更，可事后归集。
(四)单项变更金额为负值，取绝对值后达到重大变更的，应按重大变更归集流程进行归集。
(五)累计工程变更首次达到一般变更归集比例时，应将之前 发生的变更全部纳入归集；累计工程变更达到重大变更归集比例时，按重大变更归集程序执行。已办理过累计重大变更归集程序的，不 再参与累计；其后发生的变更重新按照归集标准执行，再次达到重 大变更标准的，应再按重大变更归集程序执行，未达到重大变更标准的，按照一般变更程序执行。
(六)工程合同中未使用的暂列金额不纳入归集管理范围。
第三章工程变更归集管理职责
第六条 建设单位是工程变更和归集的第一责任人，对工程变更的真实性、合理性及必要性负责。建立健全工程变更的必要性审查、专家咨询、集体决策等内控制度和责任追究机制，将工程变更 中重大事项和重大变更纳入街道或国资一级监管企业“三重一大” 集体决策范围。编制确定工程变更实施方案，建立工程变更管理台账，及时归集工程变更信息。
建设单位要严格控制工程变更，明确变更原因，界定责任单 位，在合同中设置违约造成变更的惩罚性条款。做好开工前准备工作，避免因勘探、设计等不规范导致的设计变更。国家、省级 行业主管部门对设计变更有相关规定的，应按相关规定办理审批 手续后实施。
集中建设项目，项目使用单位负责明确建设规模、建设标准和 使用需求，并对因其原因发生的工程变更负责。
第七条 建设单位主管部门应加强对政府投资项目工程的监管， 督促建设单位严格执行工程变更归集管理实施细则。
第八条 经开区工程监督管理办公室(以下简称工监办)是政府投资项目工程变更信息的归集管理部门，对工程变更是否属于原招标范围、是否属于应招未招等事项进行检查。
第九条 经开区投资评审中心、经开区财政局国有资产监督管理办公室对工程变更的相关流程进行监督。
第四章工程变更归集程序
第十条 工程变更应事前归集。建设单位应在变更实施之前，向工监办报备，待通过预审之后实施，且应在变更实施过程中或者完 成之前进行归集。
第十一条 建设单位申报工程变更归集信息，应在施工合同开竣工时间内。若工程项目的实际开竣工时间因客观原因与归集的施 工合同开竣工时间不一致，建设单位应及时向工监办书面说明调 整情况，并在系统中进行登记，按调整后的开竣工时间办理变更 归集。
第十二条  事前归集处理程序：
(一)一般变更
(1)建设单位组织有关参建单位研究拟定工程变更实施方案；
(2)建设单位组织填报《经开区工程建设项目工程变更预审报审表》(附件2),将变更方案以及相关材料报工监办，由工监办进行预审并出具预审建议；

(3)建设单位组织实施工程变更；
(4)建设单位组织填报《经开区工程建设项目工程变更归集申 报表》(附件3),核实后签署审核意见；
(5)建设单位填报《经开区工程建设项目工程变更归集流程表》 (附件4),并将相关材料提交至工监办；
(6)工监办结合预审建议对归集信息进行检查；
(7)建设单位将变更相关材料及归集信息检查结果推送至其委托的经济评审单位，经济评审单位对变更事项进行经济性评审，并出具评审意见；
(8)建设单位将《经开区工程建设项目工程变更归集流程表》及变更相关材料报送经开区投资评审中心、经开区财政局国有资产 监督管理办公室进行报备；
(9)建设单位完成报备后，将《经开区工程建设项目工程变更归集流程表》及变更相关材料提交工监办审核，审核通过后完成变更归集。
(二)重大变更
(1)对于单项重大变更，建设单位研究拟定实施方案时，应组织召开专家论证会，对重大工程变更的必要性和可行性进行论证，形成专家处理意见，对是否需要变更、如何变更予以明确。其余程序同一般变更归集程序。
(2)首次达到累计重大变更比例时，建设单位应对之前未经论证的工程变更组织专家论证，已进行专家论证的部分，无需 再次进行论证。
(3)专家组由建设单位负责组建，专家组成员数量为3～7人单数，成员应为省综合评审库专家。如省综合评审专家库中无 相应专业专家等特殊情况，可由建设单位推荐专家，并书面说明 理由。
第十三条  事后归集处理程序：
除第四条第(五)项、第(六)项之外，符合事后归集情形的变 更，建设单位应于变更实施完成后的30日内进行归集。所有可事后归集的变更均应在工程竣工结算送审前完成。
事后变更归集流程同事前归集，但无需预审。
第十四条  累计工程变更达到一般变更归集比例时，应将之前的变更作为首份一般变更按事后归集流程进行归集。
第十五条  因工程变更导致单项投资超出同口径概算，但项目总投资不超整体概算的，建设单位或集中建设实施单位填写概算调剂情况说明表交经开区投资评审中心报备后，方可进行信息归集。因工程变更导致项目总投资超整体概算的，根据相关规定进行调查核实，视具体情况进行责任追究，并经管委会会办同意概算调整后，方可进行信息归集。
第五章  工程变更归集监督管理
第十六条 工程变更应当遵循科学、合理的原则。建设单位应认真组织开展项目前期工作，明确相关方案和要求，为勘察、设计工作留出合理时间。勘察、设计单位应保障成果质量，从根源上减少工程变更的发生。若确需变更的，应严格按照工程变更方案执行，项目结算金额应控制在经变更归集后的工程实施金额范围内。
经济评审单位出具的经济性评审结果，仅作为过程造价控制参考，决(结)算时以相关部门核查结果为准。
第十七条 经开区投资评审中心、财政局(国资办)、工监办 按照各自职责对经开区政府投资项目工程的预算金额、最高投标限价、成交价、结算价、变更归集等情况，进行跟踪管理。
第十八条 建设单位未按规定程序、未在规定时限内进行信息归集的，在建设单位考核时按照有关规定进行处理。
第十九条 集中建设项目，因项目使用单位原因造成返工、拆改的，应依相关规定追究相关责任人责任。
第二十条 建设单位存在以下情形的，按相关规定处理：
(一)擅自扩大规模、提高标准、增加建设内容，未按规定履行相关审批程序的，由有关部门进行处理。
(二)将招标范围外的工程内容以工程变更的方式列入施工范围的，由工监办责令改正。已实施的，按照相关法律法规进行处理。
(三)应归集未归集的工程变更，所增加的投资额相关部门不予认可，造成的后果由责任单位及相关责任人承担。
第二十一条 建设单位应加大对项目管理人员的专业化培训力度，提升施工现场管理水平，及时掌握全部工程变更的实际情况。加强参建各方的合同管理和风险管理工作，因勘察、设计、监理、 施工及其他参建单位过错发生的工程变更，造成费用增加的，由过 错方按照合同(或协议)约定承担相应费用和相关责任。
经济评审单位出具的经济评审结果与相关部门核查结果偏差较大的，建设单位或财政部门应追究经济评审单位的责任。
第二十二条 对在工程变更中有玩忽职守、弄虚作假、恶意串通行为的工作人员，由有关部门追究当事人责任。
第六章   附 则
第二十三条 本细则所称建设单位包含集中建设实施单位。
第二十四条 本细则所称经济评审单位是指建设单位委托的工程全过程造价控制单位(若无全过程造价控制单位则委托监理单位或第三方造价咨询机构)。
第二十五条 经开区集中建设实施单位管理考核部门负责对集中建设实施单位工程变更管理制度的建立及执行、归集等工作进行考核。
第二十六条 使用国有企业资金(含控股或主导)的项目工程变更，参照本细则执行。
第二十七条  工程变更由建设单位通过吴中区住建局的工程项目网上变更归集系统进行申报，并由经开区投资评审中心、工监办 等部门进行线上会签。
第二十八条 本细则自2026年6月26日起施行，有效期5年。工程项目成交通知书在2026年6月26日之前的，变更备案继续按《吴 中经济技术开发区政府投资项目工程变更备案管理实施细则》(吴开管委〔2019〕72号)的相关规定执行；工程项目成交通知书在2026 年6月26日及之后的，则变更归集工作按本细则执行。

附件1
工程变更归集管理标准分类表
金额单位：万元

	


序号
	


工程合同金额
	一般变更
	重大变更

	
	
	
单项变更金额
(正负净额)
	累计变更正负净额 占合同金额比例
(%)
	
单项变更金额
(正负净额)
	累计变更正负 净额占合同金 额比例(%)

	1
	政府采购起点至400
	10及以上至20
	10%及以上至20%
	20及以上
	20%及以上

	2
	400及以上至3000
	20及以上至50
	10%及以上至20%
	50及以上
	20%及以上

	3
	3000及以上至10000
	50及以上至100
	8%及以上至15%
	100及以上
	15%及以上

	4
	10000及以上
	100及以上至200
	5%及以上至10%
	200及以上
	10%及以上


注：1.400万元以下纳入政府采购管理的小额工程，追加的采购金额不得超过原合同 金额的10%,并进行归集，超原合同金额10%的部分，不予归集；其他形式发包的政 府采购起点至400万元的小额工程按照归集标准归集。
2. 单项变更金额以绝对值计算判定，累计变更金额以增加、减少的工程变更分别 累计计算，按各自的累计变更金额所占的百分比分别归集。
3.单项变更金额(正负净额)是指由于同一原因导致的一处或多处变更前后费用 的增减差额。具体包括但不限于以下所列情形：
(1)若合同内某事项仅发生位置变更，且变更后的位置仍在原合同约定的范围 内，则该事项无需作为变更事项归集。但如果位置变更导致该事项工程量发生变化， 或影响到其他事项的工程量，则应将该事项变化部分及受影响的其他事项的差额作为 正负净额归集；
(2)如果合同约定事项仅发生位置变更，且变更后的位置超出合同(施工图红 线)范围，则该事项原则上应视为新增工程，不属于原合同范围。但若该事项是项目 运行不可或缺、不可分割的组成部分，则作为例外情形处理；
(3)工程设计图纸变更(含地质条件变化引起的变更)、因建设单位原因导致 施工方案变更、重要材料与设备改变，以变更前后增减事项的差额作为正负净额进行 归集；
(4)如果合同中某个事项单纯取消或增加，且不影响其他事项，则以该事项的 金额作为正负净额归集。

附件2
经开区工程建设项目工程变更预审报审表

	工程名称
	
	变更预审编号
	

	变更提出单位
	
	变更提交日期
	

	集中建设实施单位(建设单位)
	
	施工单位
	

	变更内容
	

	

变更原因及 论证经过
	
	附件资料：
1.工程变更情况说明(变更提出 单位盖章);
2.工程变更估算；
3.与工程变更相关的其他佐证资 料，包括但不限于图纸、工作联 系单、会议纪要、往来函件等。

	同口径概算 金额(元)
	
	预算金额
(元)
	
	合同金额
(元)
	

	本次变更估算
金额(元)
	
	累计变更估算金额 ( 元 )
	
	累计变更额占合 同价百分比
	

	
集中建设实
施单位(建设
单位)意见
	
单位盖章：
责任人签字：
联系电话：                             年   月  日

	预审资料 收讫时间
	
移交人签字：             接收人签字：
年   月  日

	预审意见：
经开区工监办(盖章)
年  月  日


注：1.变更估算金额自行核实确定。
2.变更预审编号为连续的阿拉伯数字。
3.集中建设实施单位(建设单位)应综合变更相关各方意见，并按内控制度完成审查后申报预审。
附件3
经开区工程建设项目工程变更归集申报表

	工程名称
	
	变更申报表编号
	

	变更提出单位
	
	变更申报日期
	

	承包商
	
	合同金额
	

	变更内容
	

	


变更原因 及论证经过
	
	附件资料：
1签证单、变更洽商记录、 变更图纸等；
2.变更预算书；
3.其他与工程变更相关的所 有往来函件(如有供参考)。

	本次变更估算 金额(元)
	
	累计变更估算 金额(元)
	
	累计变更额占 合同价百分比
	

	本次绝对值估 算金额(元)
	
	绝对值累计估 算金额(元)
	
	绝对值累计额占 合同价百分比
	

	监理单位意见：



盖章：
责任人签字：
年 月 日
	跟踪造价控制单位意见：



盖章：
责任人签字：
年 月 日
	施工单位意见：



盖章：
责任人签字：
年 月 日

	设计单位意见：



盖章：
责任人签字：
年 月 日
	集中建设实施单位(建设单位)意见：

单位盖章：
责任人签字：
联系电话：
年 月   日


注：1.变更估算金额先自行核实确定，决(结)算时以相关部门核查结果为准。
2.变更审报表编号为连续的阿拉伯数字。
3.变更不涉及到设计单位或跟踪审计的，设计单位或造价控制单位的意见不填。

附件4
经开区工程建设项目工程变更归集流程表
集中建设实施单位(建设单位)(盖章):            联系人：             联系电话：

	工程名称
	
	变更流程表编号
	

	变更提出单位
	
	变更归集申报日期
	

	承包商
	
	变更实施完成日期
	

	预算评审报告编号
	
	工程投资预算
	

	合同金额
	
	变更审报表编号
	

	变更归集类型
	□事前归集           □事后归集

	变更归集性质
	□一般变更归集        □重大变更归集

	变更内容
	

	


变更原因及 论证经过
	□(一)工程设计图纸的变更 ；
□(二)因建设单位原因造成施工方案的变更；
□(三)重要材料与设备的改变；
□(四)施工现场条件等实际情况与勘察报告等技术资料不符引起的现场签证及变更； 
□(五)工程量清单数量和费用的调整，人工费、材料费等价差的调整； 
□(六)相关法律法规和政策性文件调整引起的价款变动，以及因规划、征地拆迁等不  可抗力引起的甩项；
□(七)其他导致工程价款调整的变更：    。
	附件资料：(系统上传)
1签证单、变更洽商记录、变更 图纸等 ；
2.变更预算书；
3.其他与工程变更相关的所有往 来函件(如有供参考)。

	专家论证意见
	
	附件资料：专家论证意见

	本次变更
估算金额(元)
	
	累计变更
估算金额(元)
	
	累计变更额占合 同价百分比
	

	本次绝对值
估算金额(元)
	
	绝对值累计
估算金额(元)
	
	绝对值累计额占 合同价百分比
	

	集中实施单位(建
设单位)报送归集
意见
	
盖章       年  月  日

	预审意见：

经开区工监办(盖章)
年 月 日
	评审意见：

经济评审单位(盖章)
年   月 日
	报备意见：

评审中心、国资办(盖章)
年  月  日

	经开区工监办变更归集(盖章)
年   月 日


注：1.变更估算金额先自行核实确定，决(结)算时以相关部门核查结果为准。
2.如报送首次累计一般变更，则注明其对应的变更报审表编号范围。
3.经济评审单位是指委托的全过程造价控制单位、监理单位、造价咨询机构。

附件四：协审单位年度综合考核评分标准
协审单位考核标准
一、项目质量（80分）
协审项目考核加权平均分乘0.8系数计入。
1、送审金额1000万元以下项目，按业务质量平均分的30%计入。
2、送审金额1000万元以上项目，按业务质量平均分的70%计入。
计算方式如下:
项目考核平均分=（送审金额1000万元以下项目平均分*30%+送审金额1000万元以上项目平均分*70%）*0.8
二、工商营业登记注册情况（5分）
1、年度在吴中区缴纳各项税费在500万元（含）以上的。（5分）
2、年度在吴中区缴纳各项税费在100万元（含）以上500万元以下的。（2-5分，采用内插值）
3、年度在吴中区缴纳各项税费在100万元以下的。（0-0.5分，采用内插值）
三、信用、奖惩情况（5分）
1、信用情况（2分）
1）获得造价咨询AAAAA 级信用等级证书。（2分）
2）获得造价咨询AAAA 级信用等级证书。（1分）
3）获得造价咨询AAA级信用等级证书。（0.5分）
2、奖惩情况（3分）
1）得到省级及以上造价管理部门、财政、审计部门综合嘉奖的。（2分/处）
2）得到市级造价管理部门、财政、审计部门综合嘉奖的。（1.5分/处）
3）取得区级业务管理部门（财政、审计）综合嘉奖的。（1分/处）
4）受到行业管理部门、财政、审计部门通报处理、处罚的。（-3分）
注:以上第1）、2）、3）项不重复计分，取最大值。	
四、重视和配合情况（5分）
1、未按规定参加财政局组织的各项会议、培训、活动。（-2分/次）
2、未积极配合财政局组织的各项检查、考核活动。（-2分/次）
3、发生工程项目资料遗失的。（-5分/次）
4、擅自将协审项目内部文书报告（包括复印件）移交给财政局以外的单位或个人的。（-5分/次）
5、协审人员调动、离职和受到有关处分的，协审单位未在一个月内告知财政局的。（-1分/次）
6、协审单位审计费用结算存在资料缺失、填报内容发生差错的。（-1分/项目或处）
7、信息案例发现抄袭的。（-1分/篇）
五、制度和专业建设情况(3分)
1、企业廉政制度健全，本年度审计过程无不廉洁行为。（2分）
2、企业质量控制、档案管理和其他各项管理制度健全、完整，执行有力。（0.5分）
3、专业建设齐全，胜任财政局对各专业的业务安排。（0.5分）
4、因专业力量不足，年度内发生退回委托项目的或逾期未领取资料的。（-2分/次）
六、协审项目归档情况（2分）
1、协审项目归档做到及时、完整和规范，装订完毕。（2分，如为部分装订按项目比例计算）
2、检查发现项目归档存在不符合行业规范要求情况的。（-0.5分/个，最高扣2分）
七、其它附加项
1、年度抽查复核的协审项目，平均误差率超过3%的（-4分/项）。抽查项目如为平行审计项目，两家协审单位都扣分。
2、考核年度内累计收到提示书三次（含三次）以上的。（-3分）
3、考核年度内累计收到警示书两次（含两次）以上的。（-6分）
4、因工程项目进度、质量原因，协审单位负责人被分管局长、主任约谈的。（-2分/次）
5、未完成协审工作，项目收回的（不包括退审项目）。（-5分/个）
6、项目延期申请中未如实填报现有资料核对结果的，经抽查，补充的资料检查结果与现有资料核对结之和与审定金额不一致的，每个项目扣3分。
7、信息案例年度超过3篇，经评选被我局采用表彰的。（加1分/篇）
注:以上考核项不得超出最高分，如超出按最高分进行考核。
（六）人员配备基本要求
1、 各标段成交单位均应根据所成交段中项目专业情况配备相应专业类别并符合行业要求的造价执业人员。
2、 本采购文件所指的注册一级造价师，是指根据《住房城乡建设部交通运输部水利部人力资源社会保障部关于印发《造价工程师职业资格制度规定》《造价工程师职业资格考试实施办法》的通知》（建人〔2018〕）67号）的规定，通过一级造价工程师考试取得一级造价工程师职业资格并注册、或根据《造价工程师执业资格制度暂行规定》（人发〔1996〕）77号）取得造价工程师执业资格证书并注册的造价从业人员，响应时应提供注册证明、缴纳社会养老保险证明，如有缺失和不一致则不予认可。
3、 拟投入二级造价工程师指按照行业相关规定，在省级范围内有效执业通过二级造价工程师考试取得职业资格并注册的造价从业人员。响应时应提供注册证明、缴纳社会养老保险证明，如有缺失和不一致则不予认可。造价从业人员具有一级造价工程师与二级造价工程师双重资格的，仅计取一种职业资格，按其响应时所签执业印章内容计取，重复申报职业资格人员或造价执业注册证书与执业印章不一致的，评审时不予认可。
4、 须指派响应文件中的拟投入标段负责人。
5、拟派人员的证书注册信息、社保均须与响应文件中提供的一致。拟派人员在整个服务期内应保持稳定，如因离职、退休等情况导致人员变动，协审单位应按要求统一报备、及时变更，但实际投入的人员不得低于承诺的人员数量。
(七)项目考核方式：按采购人要求考核，具体详见采购文件及合同附件文件要求考核。
六、对响应单位的其他要求：
1、若工作人员在服务期间内（包括上下班途中）出现的工伤及其他意外事故，均由磋商响应单位自行负责，采购单位不承担任何责任。
2、响应单位必须遵守《中华人民共和国劳动法》的规定，为采购单位提供的服务人员如遇到工资纠纷问题由响应单位自行解决。
3、本次采购活动不接受联合报价及分包、转包。
4、应保持人员稳定，建立服务档案。
5、提出项目服务过程中的其他合理建议。
6、成交单位对服务缺陷不予更正，采购单位有权另请其他单位更正，所发生的费用在服务费中扣除。
7、响应单位所提供的服务应能够至少达到以上要求，否则视为非实质性响应。成交单位必须承诺采购文件中提出的全部要求，如果其中某些条款不响应时，应在响应文件中逐条列出，未列出的视同响应。
七、磋商响应文件的组成及要求：
（一）磋商响应文件的文件组成：
按标段制作
基本目录
1、封面。
2、磋商响应报价表（响应第一次报价表）。（本项目采用电子网上响应，在制作电子响应文件时，填写报价时均填写各标段的预算金额即可。）
资格条件
1、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。
2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度证明（最近一期财务审计报告，其他组织、自然人及成立未满一年的法人应提供银行出具的资信证明）。
3、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（近半年以来任意一期凭据。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供对应证明文件，否则不予认可。）。
4、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明。
5、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。
6、中小企业声明函/残疾人福利性单位声明函/监狱企业的证明文件。
7、响应单位与其他单位存在控股、管理关系情况表。
符合条件
1、响应保证承诺书。
2、磋商响应声明。
3、法定代表人授权委托书、法定代表人及授权委托人身份证等证件的复印件。
4、响应单位情况表；
5、服务要求偏离表。
6、商务条款偏离表。
7、协审响应服务承诺书；
8、协审人员备案考勤承诺书。
综合评审部分
1、服务方案，包括但不限于：
（1）实施组织方案。
（2）服务承诺。
（3）对本次响应的详细说明（响应单位视各自的情况自行编制）。
（4）其他资料（响应单位认为必要的其他资料）。
2、拟投入本项目设备一览表。
3、响应单位参加评审要素的基本情况表。
4、类似项目业绩一览表（若有）。
5、拟投入一级造价从业人员完成的结算审核项目业务汇总表。
6、针对本项目人员配备表。
7、拟投入一级、二级注册造价工程师汇总一览表。
8、采购文件及格式评分标准要求提供的其他资料。
价格折扣文件格式
1、中小企业声明函/残疾人福利性单位声明函/监狱企业的证明文件（本项目专门面向中小企业采购，须提供本项任一材料，否则视为不实质性响应）。 
2、《关于符合本国产品标准的声明函》（若为）。
注：1、响应文件顺序根据系统要求制作。
2、资格条件 要求提供的材料，是作为对供应商资格审查、质疑身份认定的依据。否则，响应文件将被认定为不符合资格审查要求。
3、开评审过程中如有问题采购代理机构工作人员会及时通过《投标供应商确认函》留存的手机号与供应商联系。请供应商确保该手机号通讯畅通，否则导致的不利后果由供应商自行承担。
4、涉及造价行业相关材料和约定均应符合中华人民共和国建设部令第149号及中华人民共和国建设部令第50号规定（如有政策文件变更以最新的政策文件为准）
5、本项目标段一至标段十评分相同，响应段一至标段十的供应商可将标书统一上传至标段一模块中，其余标段所有模块可上传声明函并加盖电子公章。（见第五章 磋商响应文件格式）
（二）文件要求：
1、按采购文件响应文件的组成及要求制作。全套响应文件应无修改和行间插字。如有修改，须在修改处加盖响应单位公章及【（法定代表人或法定代表人委托人）的（私章或签字）】。
八、磋商采购程序及方式：
1、采购代理机构按规定的时间、地点主持磋商采购活动开启响应文件。供应商应当按照《操作手册》规定，参加响应文件开启和在“苏采云”系统规定的时间内对电子响应文件进行解密。
2、“苏采云”系统将自动开启各供应商的响应文件。
3、供应商在响应文件开启过程中涉及到的响应文件解密、结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。
4、供应商如果对响应文件开启过程和开启记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，未提出的，视同认可开启结果。
5、磋商小组在对磋商响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求磋商供应商对磋商响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。磋商供应商的澄清、说明或者更正不得超出磋商响应文件的范围或者改变磋商响应文件的实质性内容。
6、磋商小组要求磋商供应商澄清、说明或者更正响应文件，供应商在响应文件开启及项目评审全过程中应保持通讯畅通，及时登录“苏采云”系统查阅、答复相关信息。
本项目供应商的澄清、说明或者补正采用线上澄清:磋商小组将通过“苏采云”系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按要求在规定时间内通过“苏采云”系统提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章，澄清、说明和补充的内容作为响应文件的补充部分。(此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，供应商应随时保持系统在线，如因供应商自身原因未在规定时间内提交澄清确认资料的，导致的不利后果由供应商自行承担。
7、对于通过资格审查和符合性审查的供应商，磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。磋商小组通过“苏采云”系统向供应商发布“磋商函”，供应商应当按照要求在“苏采云”系统提交“磋商响应函”并加盖CA电子公章。
8、在磋商过程中，磋商小组可以根据采购文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对采购文件做出的实质性变动是采购文件的有效组成部分，磋商小组将在“苏采云”系统中同时通知所有参加磋商的供应商，供应商应当按照采购文件的变动情况和磋商小组的要求在“苏采云”系统中重新提交响应文件，并加盖CA电子公章。    
9、磋商结束后，磋商小组将在“苏采云”系统向所有实质性响应的供应商发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。
本项目采用线上二次报价：
登录苏采云系统，评审组长发起最后报价，开标大厅会显示“立即报价”界面，点击【确认报价】提交流程至签章环节，供应商点击签章按钮，签章完成后可进行提交。供应商未在磋商小组规定的时间内在“苏采云”系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖CA电子公章,否则视为未提交最后报价。（此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，系统中的线上最后报价只有一次机会，提交后无法撤回，请供应商慎重提交）
进入项目评审流程后，建议各供应商法定代表人或授权委托人始终保持通讯顺畅，时刻关注不见面开标大厅，不离开不见面开标大厅。
10、供应商未在磋商小组规定的时间内在“苏采云”系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖CA电子公章,否则视为未提交最后报价。（此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，系统中的线上最后报价只有一次机会，提交后无法撤回，请供应商慎重提交）
已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在“苏采云”系统中提交“退出磋商函”并加盖CA电子公章。
11、经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。
12、磋商小组根据磋商成交原则确定成交供应商，并将结果通知所有参加磋商的供应商。
13、磋商小组在评审报告中将响应文件满足采购文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分前三位的供应商推荐为成交候选供应商，根据委托代理协议内容，由采购单位授权磋商小组直接确定成交供应商。
14、由采购单位根据磋商成交原则确定成交供应商。
15、如磋商过程中出现本采购文件及评审办法未尽事宜，由磋商小组根据有关法律、法规讨论决定。
九、磋商小组
1、磋商小组由磋商采购单位依法组建，由采购单位代表、评审专家组成。
2、磋商小组负责具体的磋商事务，并独立履行以下职责：
2.1确认采购文件；
2.2审查供应商的响应文件并作出评价；
2.3要求供应商解释或者澄清其响应文件；
2.4从符合响应资格条件的供应商名单中确定的供应商参加磋商；
2.5按照采购单位委托确定成交供应商；
2.6告知采购单位、采购代理机构在评审过程中发现的供应商的违法违规行为。
3、磋商小组成员应当履行下列义务：
3.1遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；
3.2按照采购文件的规定独立进行评审，对个人的评审意见承担法律责任；
3.3对磋商过程和结果，以及磋商供应商的商业秘密保密；
3.4参与评审报告的起草；
3.5配合采购单位、采购代理机构答复磋商供应商提出的质疑；
3.6配合财政部门的投诉处理和监督检查工作。
十、评审内容的保密
1、磋商开始后至宣布授予成交供应商合同为止，凡属于审查、澄清、评价磋商响应文件的所有资料，有关授予合同的信息都不应向磋商供应商或与评审无关的其他人泄露。
2、在磋商响应文件的审查、澄清、评价以及授予合同的过程中，磋商供应商对磋商采购单位和磋商小组施加影响的任何行为，都将被取消其成交资格。
十一、说明和释义
1、说明
1.1本采购文件仅适用于苏州昂天建设工程咨询有限公司组织的采购活动。
1.2本次采购活动及因本次采购产生的合同受中国法律制约和保护。
1.3本采购文件的解释权属于苏州昂天建设工程咨询有限公司。
2、词语释义
2.1采购代理机构：具体组织实施采购活动的法人。
2.2响应人：经认定有资格响应采购，参加竞争的法人、其他组织或者自然人。
2.3响应：响应单位根据采购代理机构发布的采购文件，编制响应文件并按规定磋商采购的行为。
2.4合同：采供双方根据采购文件和成交的响应文件及成交通知书规定的内容签署的以书面形式所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成协议的所有文件。
2.5甲方（采购单位）：合同中明确规定的实际购买货物和服务的法人或其他组织和自然人（采购单位）。
2.6乙方（供应商）：合同中规定的向采购单位提供货物和服务的法人或其他组织和自然人（成交单位）。
2.7货物：系指乙方按采购文件规定，应向甲方提供的一切货物、备品、备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。
2.8服务：系指本次采购文件规定乙方应承担的与提供货物和服务有关的辅助服务，比如运输、保险、安装、调试、提供技术援助、培训、配合措施、维修响应及合同中规定乙方应承担的其它义务。
2.9知识产权：指专利权、商标权、著作权等无形财产专有权的统称。
2.10天：日历日。
2.11交付地点：合同中明确约定的乙方提交的货物和服务最终到达地点。
2.12合同价款：根据合同规定，乙方在正确地履行合同义务后甲方应支付乙方的价款。
2.13产地：货物开采、生长、生产、最终制造、加工或提供服务的来源地。
2.14不可抗力：不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况。
2.15实质响应：满足有关本次采购标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等要求。
2.16进口产品：通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。
2.17书面形式：指书面文字、合同书、信件和传真等可以有形地表现所载内容的形式。
3、响应文件计量单位和使用文字
3.1响应文件中所使用的计量单位，除采购文件中有特殊要求外，均应使用中华人民共和国法定计量单位。
3.2响应文件应使用中文编制，响应文件中必须使用其他文字的，必须附有中文译本。对于未附有中文译本和中文译本不准确的响应文件可能引起的对响应单位不利的后果，采购单位概不负责。
4、响应文件的修改和撤回
4.1响应单位在提交响应文件后可对其响应文件进行修改或撤回，但采购代理机构须在响应截止时间之前收到该修改的书面通知或在截止时间前收到该撤回的书面通知。
4.2响应单位在响应截止时间前，可以对所递交的响应文件进行补充、修改或者撤回。补充、修改的内容应当按照采购文件要求签署、盖章后，作为响应文件的组成部分。
4.3撤回投标（响应）应以书面的形式在响应截止时间前通知采购代理机构。该书面撤回通知应由响应单位法定代表人或授权委托人签署并加盖响应单位单位公章。撤回响应的时间以书面撤回通知送达采购代理机构或邮电到达日戳为准。
4.4评审后响应单位不得撤销响应。
5、磋商小组将对确定为实质上响应的响应文件进行审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：
5.1报价表内容与响应文件中明细内容不一致时的，以报价表为准；
5.2报价的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；
5.3如果单价乘数量不等于总价，数量符合采购文件要求，以单价计算金额为准；单价金额小数点有明细错位的，应以总价为准，并修改单价；数量不符合采购文件要求的作为未实质性响应采购文件处理，该响应文件将不予以详细评审；
5.4对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准；
5.5响应单位不同意以上修正，则其响应文件将被拒绝。
6、磋商说明：
（1）不符合供应商资格要求，资格审查未通过的，响应无效；
（2）一次报价或最终报价超过采购预算、最高限价的，响应均无效；
（3）不实质性响应磋商文件的，响应无效；
（4）响应文件密封和签署不符合要求的，响应文件将被拒绝；
（5）不同响应文件制作机器码一致，涉及响应单位的响应文件均为响应无效。
7、成交单位的确认
7.1磋商小组按采购文件规定的评审方法和标准进行详细评审后，根据采购单位授权直接确定成交单位。
7.2经磋商小组评审并确定成交单位后，采购代理机构将在规定的时间内将成交结果在政府采购管理部门指定媒体上予以公示。成交公告期限为自成交公告发布之日起一个工作日。
7.4供应商有违反政府采购法律法规规定的成交无效情形的，成交无效。
8、合同授予标准
8.1采购单位将把合同授予其响应文件在实质上响应采购文件规定评选出的成交单位。确定为成交单位的必须具有实施本合同的能力和资源。
8.2在政府采购合同履行中，采购单位需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。
9、成交通知书
9.1确定出成交单位后，采购代理机构将以书面形式向成交单位发出成交通知书。（请成交人在成交结果公告届满之日起30日内,使用CA证书登录“苏采云”系统及时下载成交通知书。）
9.2成交通知书将成为合同的组成部分。
9.3采购单位对未成交单位不承担解释未成交原因的义务。
10、未成交通知书
参与项目评审的未成交供应商应在成交公告发布之日起三个工作日内告知采购代理机构发放《未成交通知书》的方式（如电子邮件、纸质寄送等），以书面告知该未成交的评审得分与排名，未成交供应商未按约定的时间和方式获取告知信息的，视为自动放弃并自行承担相应后果。
11、合同的签订
11.1成交单位应按自成交通知书发出之日起30日内（有最近规定按最近规定），由（法定代表人或授权委托人）与采购单位代表签订合同。否则按放弃成交权处理。
11.2签订合同及合同条款应以采购文件和成交单位的响应文件及其澄清文件为依据。
11.3成交单位拒绝与采购单位签订合同的，采购单位可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交单位，也可以重新开展政府采购活动。
十二、关于磋商的有关说明：
1、报价要求：
（1）以人民币报价；并须按附表格式进行报价；
（2）本次磋商的最终报价为本项目的总报价。
（3）本次磋商在磋商过程中的最终报价与首次报价之比，所下降（上浮）的百分比与单价下降（上浮）百分比相同。
（4）本项目只允许有一个报价。任何有选择的报价将不予接受。
（5）磋商供应商应对所响应项目的全部内容进行报价，只响应其中部分内容者，其响应文件将被拒绝。但如果采购文件要求分标段响应的，则磋商供应商可以有选择地只响应其中一个或几个标段，也可以响应全部标段，但各标段应分别计算填写单价和总价。成交单位对服务缺陷不予更正，采购人有权另请其他单位更正。
2、磋商保证金：本项目无需保证金，但须提交《响应保证承诺书》
3、成交服务费：由财政向代理机构支付，按照2400元/标段，向采购代理机构支付服务费。
服务费交纳账户：苏州昂天建设工程咨询有限公司
账号：475475567180           
开户行：中国银行苏州狮山商务创新区支行
4、履约保证金：无
5、质疑
质疑的提出和答复、投诉的提起和处理须按《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第94号）相关规定执行。
（1）质疑的提出
1）提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。
2）潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内以书面形式提出。
3）供应商认为采购文件、采购过程、成交或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。供应商须在在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。
4）供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：
4.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
4.2质疑项目的名称、编号；
4.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
4.4事实依据；
4.5必要的法律依据；
4.6提出质疑的日期。
5）供应商为自然人的，质疑函应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。质疑函须原件。
6）供应商可以委托代理人进行质疑和投诉。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，质疑函应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。
7）以联合体形式参加采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。
（2）质疑的受理与答复
1）采购人负责供应商质疑答复。采购人委托采购代理机构采购的，采购代理机构在委托授权范围内作出答复。
2）质疑函由采购代理机构办理签收手续。
3）质疑函接收单位信息：
质疑函与供应商参加投标确认函须以当面递交等法定途径送达[当场送达或邮寄方式（如是邮寄质疑函要结清快递费，否则拒收）]。
联系部门：苏州昂天建设工程咨询有限公司
通讯地址：苏州市吴中区苏蠡路81号苏蠡商务大厦409室
联系人：章德示；联系方式：0512-68070938
4）采购人、采购代理机构应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。
5）如磋商供应商单位在相关法规规定的期限后向采购单位提出质疑或质疑未经磋商供应商法定代表人签署并加盖单位公章，磋商采购单位有权对该质疑不予答复。
6）采购人、采购代理机构处理的其他要求按《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第94号）相关规定执行。
6、响应单位必须承诺采购文件中提出的全部要求；如果以其中某些条款不响应时，应在文件中逐条列出，未列出的视同响应。
7、磋商响应文件以中文资料为准。
8、采购文件、响应文件和报价文件是合同的不可分割的部分。
9、其他优惠条件，请予以书面说明。
10、出现下列情形之一的，将终止磋商采购活动：
（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；
（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（3）在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的；或如为政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合竞争要求的供应商（社会资本）或者报价未超过采购预算的供应商（社会资本）不足2家的。
11、知识产权：
成交单位应保证需方免除且成交单位承担由于需方在其本国使用该项目所需的产品和设计或其任何一部分时而引起第三方提出的侵犯专利权、商标权或工业设计权的起诉、行动、行政程序索赔、请求等以及需方为此而产生的损失和损害、费用和支出（包括但不限于律师费）。
12、凡涉及采购文件的补充说明和修改，均以苏州市政府采购网发布的通知为准。

第三章 评审方法及评分标准
一、评审方法：
1、本次磋商采用综合评分法，即在响应文件满足采购文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商。采购单位书面授权磋商小组直接确定成交供应商。（本项目按照标段一至标段十的顺序依次开标）
注：（1）已在前标段评审中获得成交资格的供应商，将自动失去后续标段的成交资格，不进入后续标段评审程序。进入每个标段评审的实质性响应且具有得标权的供应商不得少于三家，如不足三家，认定该标段采购失败。
（2）如参与过某项目跟踪审计、监理等业务的响应单位不具有包含该项目结算审计服务对应标段的得标权。
2、评审时，磋商小组成员分别对每个有效响应单位的响应文件进行评价、打分，直接将评委的评分按算术平均方法，计算出每个有效磋商单位的评委评审得分（四舍五入保留小数点后两位）。响应报价得分以各磋商单位最后磋商报价直接计算取得。评委评审得分和最后磋商报价得分相加为响应单位的综合评分。
3、如磋商小组认为磋商报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本（如配备人员缴纳社保单位所在地政府规定的最低工资标准及社保缴纳基数），则磋商小组有权要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料；否则视为无效响应。
4、如出现综合得分最高的响应单位有两个或两个以上的，以报价较低者优先作为成交单位；如果报价也相同的，则由磋商小组抽签方式确定成交单位。
二、评分标准：
（一）价格不参与打分
1、本项目采用一次报价、二次报价时均填写各标段的预算金额，否则视为不实质性响应。
2、促进残疾人就业
残疾人福利性单位在响应文件中提供《残疾人福利性单位声明函》。符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定标准的可以认定为残疾人福利性单位。
对于残疾人福利性单位视为小型、微型企业的。
3、监狱企业
监狱企业在响应文件中提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
对于监狱企业视同小型、微型企业的。
4、中小企业
根据财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知规定：
（1）依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。
（2）中小企业参加政府采购活动，应当出具《政府采购促进中小企业发展管理办法》附件规定《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。
（3）若供应商提供的《中小企业声明函》为虚假声明则视同提供虚假材料，按政府采购相关规定处理并报请政府监管部门给予行政处罚。
本项目专门面向中小企业采购，不再执行价格评审优惠的扶持政策。
5、本国产品标准
本国产品应当符合以下条件：
（一）在中国境内生产
产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。
属性改变是指经过制造、加工或者组装等工序，产生完全不同于原材料、组件的新产品，并具有新的名称和特征（用途）。属性改变不包括以下细微操作：
1.为确保产品在运输或者储存期间保持某种状态而进行的操作；
2.为产品运输或者销售进行的包装或者展示；
3.在产品或者其包装上粘贴或者印刷品牌、标志、标识以及其他用于区别的标记；
4.简单的上漆、磨光和分装；
5.其他不属于属性改变的情形。
（二）在中国境内生产的组件成本占比达到规定比例
产品在中国境内生产的组件成本占比应当达到规定比例，计算公式为：

财政部会同有关行业主管部门，分产品确定在中国境内生产的组件成本占比应当达到的规定比例。在分产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，符合本通知第一条第（一）项条件的产品在政府采购活动中视同本国产品。
（三）特定产品的关键组件、关键工序符合相关要求
对特定产品，在符合本通知第一条第（一）项和第（二）项条件的基础上，应当符合财政部会同有关行业主管部门确定的其关键组件、关键工序在中国境内生产、完成等要求。
对本国产品的支持政策（注：本项目不涉及本国产品）
既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
6、异常低价审查
（一）评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；
3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%（优惠率低于55%）；
4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
（二）评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
7、节能产品和环境标志产品（注：本项目为服务类采购项目，不涉及节能产品、环境标志产品。）
若本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品品目清单中强制采购的产品，须提供该产品依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书；未提供或提供不全的将视为未实质性响应采购要求。
若本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品品目清单、环境标志产品品目清单中的优先采购品目范围的产品，响应文件中提供该产品依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能、环境标志产品认证证书复印件。
具体节能产品、环境标志产品政府优先采购和强制采购品目清单请通过中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询、了解国家确定的认证机构和获证产品相关情况。
8、信用记录
将对供应商进行信用查询，凡经评审委员会确认不符合政府采购相关法律法规规定的，将拒绝其参与政府采购活动。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对每个联合体成员进行信用记录的查询，如联合体成员其中一名成员存在失信信息，视同联合体存在失信信息。
信用记录的使用规则：磋商小组在对供应商进行资格性审查时，应根据信用查询结果对响应单位的不良信用记录逐项甄别确认。按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，下列信用记录属于应依法拒绝响应单位参加政府采购的失信信息：
（一）政府采购严重违法记录，即响应单位被全国各级财政部门列入“政府采购严重违法失信行为记录名单”，且在处罚有效期内的。
（二）财政部门与法院、工商、税务等部门联合惩戒的失信信息，包括：
（1）被列入失信被执行人名单；
（2）被列入重大税收违法案件当事人名单；
（3）企业经营异常名录中被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证或者执照，或者对经营活动中的违法行为处以较大数额罚款的信用记录。罚款数额需根据各地方、各部门规定的较大数额罚款标准或达到法定听证范围的罚款标准，结合具体行政处罚的实际情况，判断是否属于较大数额罚款。处罚生效日至递交（响应）文件日未满三年的。
上述的第（一）项的失信信息应通过“中国政府采购网”网的“政府采购严重违法失信行为记录名单”，以及“信用中国”网的“政府采购严重违法失信名单”栏目予以查询。
上述的第（二）项的失信信息应通过“信用中国”网的“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”、“企业经营异常名录”，“信用江苏”网的“社会法人失信名单”、“重大税收违法案件联合惩戒名单”、“工商失信违法名单”，以及“诚信苏州”网的“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”、“企业经营异常名录”予以查询。
对存在失信信息的供应商，评审小组应填写《苏州市级政府采购供应商失信信息确认函》，由失信供应商确认。同时，采购代理机构工作人员应根据评审小组确认的失信信息，按规定登陆到来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。
其他有关“供应商信用查询”的规定见苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购（2017）11号）、《关于在政府采购活动中甄别较大数额罚款有关事项的通知》（苏财购〔2021〕32号）、《财政部关于<中华人民共和国政府采购法实施条例>第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见》（财库〔2022〕3号）文件。
（二）技术部分（100分）
1、响应单位自2024年1月1日至今（开标截止前，以报告出具时间列入统计）从事过类似结算审核项目的，每有一个得0.5分，最高得15分。
2、拟投入项目的标段负责人：
①拟投入项目的标段负责人具有一级注册造价工程师资格的得2分。 
②拟投入标段负责人具有与本项目服务内容相关的中级职称得2分；具有高级及以上职称得3分。
3、拟投入一级注册造价工程师（除项目负责人）满15人得基本分10分，低于15人不得分。 每增加一名一级注册造价工程师增加1分，最多增加5分。 本项最高得15分。
4、拟投入一级造价从业人员专业情况：①具有“安装工程”专业人员1人得0.5分，最多2分。②具有“土建工程”专业人员1人得0.5分，最多3分。本项最高得5分。
5、拟投入二级及以上注册造价工程师（除2、3、4评分已评审的人员）每有1人得0.5分，最高5分。
6、拟投入人员中（除项目负责人），具有与本项目相关的高级职称的每有一位得0.5分，最高得5分，同一人员不累计得分。
7、拟投入一级造价从业人员2024年1月1日至今（开标截止前，以报告出具时间列入统计）已完成的类似工程结算审核项目，审定金额在2000万元-5000万元（不含）的每个得0.25分；5000万（含）-1亿（不含）的每个0.5分；1亿（含）-2亿（不含）的每个1分；2亿（含）以上的，每一个得2分，本项最高得10分。
8、质量控制制度（要有业务复核机制、质量保证措施等相关内容）：
①质量控制制度内容全面完整，业务复核机制及各项质量保证措施划分具体明确，可行性高的得3分；
②质量控制制度内容较为全面完整，业务复核机制及各项质量保证措施划分较为具体明确，可行性较高的得2分； 
③质量控制制度内容简单片面，业务复核机制及各项质量保证措施划分不够清晰，可行性低的得1分；
无具体内容的不得分。
9、人事管理制度（要有人员组织架构、人员教育培训机制、廉政自律教育等相关内容）：
①人事管理制度内容全面完整，组织架构、培训机制及廉政自律教育等内容具体明确，可行性高的得3分；
②人事管理制度内容较为全面完整，组织架构、培训机制及廉政自律教育等内容较为具体明确，可行性较高的得2分；
③人事管理制度内容简单片面，组织架构、培训机制及廉政自律教育等内容不够具体明确，可行性低的得1分；
无具体内容的不得分。
10、企业财务制度及档案管理制度（企业财务管理制度流程规范、操作性强，档案管理制度科学合理、归档严格、强化监管）：
①企业财务制度及档案管理制度完整，各项制度流程规范合理，可行性高的得3分；
②企业财务制度及档案管理制度较为完整，各项制度流程较为规范合理，可行性较高的得2分；
③企业财务制度及档案管理制度简单片面，各项制度流程不够规范合理，可行性较低的得1分；
无具体内容的不得分。
11、保密制度：
①保密制度健全完整，各项保密措施设置科学合理，可行性高的得3分；
②保密制度基本健全完整，各项保密措施设置较为科学合理，可行性较高的得2分；
③保密制度简单片面，各项保密措施设置不够科学合理，可行性较低的得1分；
无具体内容的不得分。
12、项目组织管理及人员岗位职责（2分）
内容是否全面、完整；整体内容是否科学、合理；是否有针对性和实际可操作性；能否满足采购需求；文字、图表等表述是否规范，有无错误等。
①单项能全面满足评分要点内容，内容完整具体，整体可行性高的得2分；
②单项能基本满足评分要点内容，内容基本完整具体，整体可行性较高的得1分；
③单项仅能满足部分评分要点内容，内容不够完整具体，整体可行性较低的得0.5分；
无具体内容的不得分。
13、项目计划管理与进度保障措施（2分）
内容是否全面、完整；整体内容是否科学、合理；是否有针对性和实际可操作性；能否满足采购需求；文字、图表等表述是否规范，有无错误等。
①单项能全面满足评分要点内容，内容完整具体，整体可行性高的得2分；
②单项能基本满足评分要点内容，内容基本完整具体，整体可行性较高的得1分；
③单项仅能满足部分评分要点内容，内容不够完整具体，整体可行性较低的得0.5分；
无具体内容的不得分。
14、项目协审工作要点（2分）
内容是否全面、完整；整体内容是否科学、合理；是否有针对性和实际可操作性；能否满足采购需求；文字、图表等表述是否规范，有无错误等。
①单项能全面满足评分要点内容，内容完整具体，整体可行性高的得2分；
②单项能基本满足评分要点内容，内容基本完整具体，整体可行性较高的得1分；
③单项仅能满足部分评分要点内容，内容不够完整具体，整体可行性较低的得0.5分；
无具体内容的不得分。
15、项目实施程序和流程（2分）
内容是否全面、完整；整体内容是否科学、合理；是否有针对性和实际可操作性；能否满足采购需求；文字、图表等表述是否规范，有无错误等。
①单项能全面满足评分要点内容，内容完整具体，整体可行性高的得2分；
②单项能基本满足评分要点内容，内容基本完整具体，整体可行性较高的得1分；
③单项仅能满足部分评分要点内容，内容不够完整具体，整体可行性较低的得0.5分；
无具体内容的不得分。
16、项目风险防范与控制（2分）
内容是否全面、完整；整体内容是否科学、合理；是否有针对性和实际可操作性；能否满足采购需求；文字、图表等表述是否规范，有无错误等。
①单项能全面满足评分要点内容，内容完整具体，整体可行性高的得2分；
②单项能基本满足评分要点内容，内容基本完整具体，整体可行性较高的得1分；
③单项仅能满足部分评分要点内容，内容不够完整具体，整体可行性较低的得0.5分；
无具体内容的不得分。
17、企业服务优势（2分）
内容是否全面、完整；整体内容是否科学、合理；是否有针对性和实际可操作性；能否满足采购需求；文字、图表等表述是否规范，有无错误等。
①单项能全面满足评分要点内容，内容完整具体，整体可行性高的得2分；
②单项能基本满足评分要点内容，内容基本完整具体，整体可行性较高的得1分；
③单项仅能满足部分评分要点内容，内容不够完整具体，整体可行性较低的得0.5分；
无具体内容的不得分。
18、各响应单位应针对本项目提供有针对性的响应时效方案，方案应包含提供服务的响应时间及服务便捷性说明等内容。根据各响应单位实际提供服务响应时间及服务便捷性进行评审：
①服务响应时间短，能够及时提供便捷服务的得6分；
②服务响应时间较短，服务较为便捷的得4分；
③响应时间较长，服务不够便捷的得2分。
没有具体内容的不得分。
19、审计效率及审计进度控制评审：
①整体方案内容具体完整，各项措施设置科学合理，可行性高的得4分；
②整体方案内容基本具体完整，各项措施设置较为科学合理，可行性较高的得2分；
③整体方案内容简单片面，各项措施设置不够科学合理，可行性较低的得1分；
没有具体内容的不得分。
20、审计过程中如何关注建设管理情况：
①整体方案科学合理，可行性高的得6分；
②整体方案较为科学合理，可行性较高的得4分；
③整体方案不够科学合理，可行性较低的得2分；
没有具体内容的不得分。
注：1、付款方式、合同履行期限如有负偏离的不得成交。
2、以上结算审核项目业绩须提供咨询合同、咨询成果报告（符合《江苏省建设工程造价咨询业务指导规程》、如拟投入人员业绩需能够反映是拟投入人员完成）及项目审定单。能够反映出项目规模、委托单位和完成时间，如提供资料反映信息不全，需另行提供委托方证明。
3、以上拟派人员，需指定一人为标段负责人，所有拟派人员响应时应提供造价师注册证书、注册章印、最新一期社会养老保险证明（至少为近三个月内任意一期）的原件扫描，如有缺失和不一致则不予认可。
4、如项目为拟投入人员在其他单位完成的，则除提供报告外，应另行提供完成期间与咨询合同、成果报告中签章单位相对应的社保证明、执业资格注册证明。
5、针对评分标准中评分的每一条，响应单位均应提供相关资料并作出相应说明供评委评判，不提供相关资料的视为不具备该项得分的条件。

第四章  合同主要条款及格式
甲方（需方）：                       （以下简称甲方）
乙方（供方）：                        （以下简称乙方）

根据苏州市政府采购编号           号竞争性采购文件及该文件的磋商响应文件和成交通知书，甲乙双方就此次成交的          购销事宜，签订本合同书。
一、乙方负责               第   标段的服务工作。
二、合同履行期限：合同签订之日起至成交整个标段所有协审项目完成。项目审计所需时间由甲方根据具体项目确定，乙方需无条件服从。服务期内，如果因政府政策或其它原因，标段项目中部分项目取消，则该部分项目自动作废，乙方不得向甲方索赔任何费用。	
三、合同价格
1、第      标段合同暂定金额（人民币）：          元（成交标段预算金额），具体协审费用依据采购文件中明确的计费方式，按具体委托项目考核情况计取。合同金额包括服务期内所有的资料费、人工费、通讯费、印刷费、培训、保险、利润、税金、交通、餐费、加班、利润及政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，乙方所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。
合同金额不得超过成交标段预算金额，各标段成交单位需完成对应标段协审项目清单中所列的全部项目协审工作，协审费用超出对应标段预算限额部分不再另行结算。
四、甲方与乙方约定的协审咨询费用支付标准、付款方式：
1、协审费率标准
	费用
组成
	收费
基数
	划分区间和标准
	备注

	
	
	2000万元以内（含）
	2000万-5000万元以内
	5000万-8000万元以内
	8000万-1.2亿元以内
	1.2亿-3亿元以内
	3亿元以上
	

	固定
收费
	送审
金额
	0.1%
	0.08%
	0.065%
	0.06%
	0.055%
	0.05%
	

	浮动
收费
	核减额
	核减7%以内部分，按核减金额的2%付费；核减7%以上的部分，按核减金额的4%付费。
	

	备注：基本费和浮动费均采用差额定率分档累进方式计算. 


注：（1）平行审计主审单位按上述项目委托费用的90%计取，平行审计副审单位按上述项目委托费用的60%计取。
（2）投资项目最低委托审计费用，按照省物价局、省住房和城乡建设厅《关于规范工程造价咨询服务收费标准及有关事项的通知》（苏价服〔2014〕383号）的标准4折执行，为1200元。
（3）特例情况：如审计项目根据施工合同标明的具体审核方式由结算审核修改为预算审核等情况，按实际约定的审计方式计取对应审计费用。
2、付款方式：
	付款方式（在方式1或方式2中选择一项打√）

	□方式1
	不采取预付款方式，签订合同后，具体评（协）审费用依据采购文件中明确的付费方式，按具体委托项目考核情况计取。

	□方式2
	采取预付款方式，签订合同后，七个工作日内甲方支付乙方合同金额的10%作为预付款，同时乙方须提交合同金额10%的银行保函给甲方，具体评（协）审费用依据采购文件中明确的付费方式，按具体委托项目考核情况计取，银行保函于乙方应计取咨询费至合同金额10%后七个工作日内一次性退还（无息）。


各标段结算金额不超标段审计费。
（1）协审费用：审计任务结束后由乙方提出申请，经甲方考核并审核通过后，列入支付计划。
（2）协审合同费用结清：合同规定的审计任务全部完成，经甲方考核并审核后，在对应的支付计划期间，由甲方报财政部门支付，届时乙方需提供增值税普通发票给甲方。
（3）乙方协审费用的结算，与甲方对乙方审计质量的考核结果挂钩。审计项目业务质量考核评分值（F）≥60分的，其委托审计费用按本合同费率标准的F%支付；审计项目业务质量考核评分值（F）＜60分，该项目委托审计费用不予支付。
（4）项目审计结束甲方将对标段中项目抽取一定比例进行质量复核，抽查样本的复核质量代表整个标段审计质量，抽查样本平均误差率2%以内的为允许误差率。① 如2%≤抽查样本平均误差率＜3%,则整个标段委托费用按应支付金额的95%支付；② 如3%≤抽查样本平均误差率＜6%,则整个标段委托费用按应支付金额的90%支付；③ 如抽查样本平均误差率≥6%,则抽查超过6%的样本项目不支付审计费，整个标段其余项目委托费用按应支付金额的85%支付。
检查项目误差率=1- 检查确定价/检查样本审定价，误差率取绝对值。
样本误差率=标段中抽查项目误差率算术平均值
（5）项目委托费用结算时预留质量复核重大问题考核费用，各标段均按项目结算费用的5%预留。质量复核重大问题考核费用待标段项目全部完成且质量复核结束后，由甲方列入下一年度支付计划统一支付。
乙方要求付款应提供以下资料：
（1）合格的发票。
（2）其他（如有）。
3、支付方式：银行转账。
五、下列文件应视为构成并作为阅读和理解本合同书的组成部分，即：
1、本合同书；
2、成交通知书；
3、响应文件及其附件（含乙方在评审期间递交和确认并经甲方同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等，如果有）；
4、采购文件。
5、合同附件：
1）拟投入项目的造价咨询专业人员情况表；
2）政府投资项目造价咨询服务廉政承诺书。
六、税费：中国政府根据现行税收法律法规规定对乙方征收的、与本合同有关的一切税费，均由乙方负担。
七、甲方的义务
1、在规定的时间内将审计工作所需的相关资料移交给乙方。
2、负责协调处理审计中各方有分歧的问题。
八、乙方的义务
1、乙方应在成交后一个月内具备响应服务驻点办公条件，拟派人员整个服务期应保持稳定，拟派人员未经甲方同意不得擅自更换且数量不低于承诺数量。
2、在履行本协议期限内，帮助甲方实现预定工程建设项目审计目标，公正地维护各方的合法权益。遵守法律、法规，努力做到真实、公正、准确地提供审计结果，不得泄露与该项目审计业务有关的保密资料和商业秘密。
3、乙方接受审计任务后，所有项目的初步审核结论必须先报送甲方进行审核，经甲方确认后才能报送建设单位和施工单位征求意见。
4、在履行本协议期限内，乙方应接受甲方的业务指导并严格遵守甲方制定的内部规定，对于审计过程中存在重大争议问题需要甲方调解的，按照采购文件及甲方内部管理相关规定执行。
5、乙方应当在甲方要求的期限内，向甲方提供真实、完整、准确的工程审计报告并留有完整、准确的工作底稿和相关资料档案，以便查证。
九、项目审计质量要求
1、接受委托的乙方应确保审计工作质量，严格遵守国家的有关法律、法规、制度规定，并按有关执业规范及合同要求完成审计工作。乙方对审计意见的真实性、完整性、可靠性负责。乙方的协审报告只向甲方提供，不得自行提供给其他单位。对提供不实或内容虚假的审计意见以及自行对外提供协审报告的，除由乙方自行承担责任外，采购单位可采取必要措施终止委托，情节严重的，依法提请有关部门追究乙方和相关责任人的行政及法律责任。
2、乙方如因审计质量低劣或明显过失造成资金损失的，应按实际损失进行赔偿，如因串通施工单位、弄虚作假造成资金损失的，甲方将有权要求乙方赔偿全部损失并按全部损失的20%向甲方支付违约金。
3、为了确保项目审计质量，甲方将不定期对审计项目进行抽查和复审。对于审计质量差的将按甲方的有关规定进行处罚，除扣减一定审核业务费外，甲方有权终止合同，在其后两年内不接受其报名；累计两次的，则不再对其进行审核项目的委托。
4、协审工作的质量检查：甲方有权随时组织人员对协审项目进行质量抽查，抽查样本作为乙方整体水平，被检查涉及的乙方必须予以配合。已经过考核的协审项目，经质量检查发现新的问题时，甲方有权按要求重新考核结算，并要求落实整改。
检查项目误差率=1- 检查确定价/检查样本审定
5、协审工作质量考核：乙方的工作必须接受甲方的考核，考核办法详见采购文件。
十、社会审计机构（人员）存在下述行为之一的，将出具警示书：
1、乙方人员月度考勤合格率低于60%。
2、项目考核得分低于60分。
3、工作要求、工作效率和工作质量上出现较大差错。
4、项目审计人员与政府采购响应单位员不一致。
5、核查(复审)过程发现重大质量问题。
12个月内收到一次警示书将对乙方负责人进行约谈；两次警示书其服务标段中所有未完成报告的咨询费用按标准计算后，再以九折计取；三次警示书将解除造价协审服务合同，并通报行业主管部门或其他相关部门。
十一、违约责任
1、甲方未按本合同的约定履行义务的，乙方有权要求甲方予以整改，因甲方违约给乙方造成损失的，甲方应当承担赔偿责任；
2、乙方未按本合同的约定履行义务的，甲方有权要求乙方予以整改，因乙方违约给甲方造成损失的，乙方应当承担赔偿责任。
3、甲方可就乙方违反协审服务合同规定或违纪事项向相关部门投诉；经甲方及相关部门联合核查，如情况属实则投诉有效，将作为有效投诉记录在案。
十二、不可抗力
1、甲、乙双方如果因不可抗力而导致合同义务的延误或不能履行，不承担误期赔偿或终止合同的责任。
2、本条所述的“不可抗力”系指下列甲、乙双方无法控制、不可预见的事件，但不包括甲、乙双方的违约或疏忽。这些事件包括：战争、严重火灾、洪水、台风、地震以及其他甲方和乙方商定的事件。
3、在不可抗力事件发生后，受影响的一方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知另一方。除书面要求外，受影响的一方应尽实际可能继续履行其相应义务，以及寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。如果不可抗力事件影响时间持续20天以上的，甲乙双方通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行协审服务商义务的协议。
十三、合同解除的情形：
1、甲方和乙方协商一致，可以解除合同。
2、有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方提出解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。
3、合同的部分和全部都不得转让。
4、出现下列情况之一的，甲方可以解除合同： 
（1）违反廉政相关规定和审计纪律的；
（2）在合同有效期内，乙方被行业主管部门取消经营资格的；
（3）在合同有效期内，乙方擅自将审计工作交由乙方单位以外人员实施的；
（4）不如实反映情况，提供虚假材料的；
（5）与审计项目有利害关系而未自行回避的；
（6）隐瞒审计发现的问题或者与相关单位串通舞弊，导致发生严重审计质量问题的；
（7）遗失重要资料影响项目审计工作开展；
（8）乙方不同意参加考核、不接受质量复核监督的；
（9）乙方实质性违背《协审响应服务承诺书》情况一次的或未能按《协审人员备案考勤承诺书》承诺的拟投入本项目人员、数量的；
（10）乙方未能按响应的组织措施保障协审工作的；
（11）乙方12个月内收到三次警示书的；
（12）受政策影响导致合同无法履行的；
（13）其他未尽情况以本采购文件及其附件约定为准。
5、项目审计过程中乙方派驻的审计人员必须为投标文件中的拟投入人员。如发现乙方派驻的审计人员为非拟投入人员，视为乙方违约，甲方有权解除合同，并有权要求乙方支付合同金额10%的违约金。但新增审计人员经甲方审批通过的除外。
6、乙方在任何情况下都不得用任何不正当行为影响、干扰甲方按规定的办法自主选择协审服务商的行为（包括回扣、非公众性赠送礼品、贬损其他商家、价格欺诈等）。一经发现可立即解除合同，取消乙方在一到三年内参与招投标的资格，同时提请有关部门追究有关当事人的责任。
7、如果乙方破产、解散、清算、停业以及其他原因无法提供服务的，甲方可在任何时间以书面形式通知取消其协审服务商资格。该行为将不损害或影响甲方已经采取和将要采取的任何行动和补救措施的权力。
8、乙方违约导致甲方解除咨询合同的，成交标段中未开始审计的项目不再委托乙方实施；已开始审计但未审结的项目，如乙方可以在甲方指定时间内完成审计任务的，该项目可继续履行并根据本合同约定支付咨询费用；如乙方不能在甲方指定时间内完成审计任务的，乙方退出审计项目并退回审计资料，甲方有权要求乙方支付合同金额10%的违约金，如损失超过违约金额，按损失金额支付违约金。
十四、争议处置
[bookmark: _Hlk154920177]在执行本合同中所发生的一切争议，甲方、乙方应通过友好协商的办法进行解决，如协商不能解决的，有关当事方可提请甲方所在地人民法院进行裁决。
十五、合同生效及其它
1、本合同经甲乙双方签字并加盖公章后生效，并按规定公示。
2、合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同的原则下协商解决，协商结果以书面形式记录在案，作为本合同附件，与本合同具有同等法律效力。
十六、若标段中有部分项目因建设单位、施工单位原因导致无法审结，由审计组决定是否退审项目，若发生项目退审情况，乙方不得就退审的项目向甲方索赔任何费用。
十七、乙方与被审计单位或者审计事项有利害关系的，应当主动回避。除一般认为的利害关系外，如乙方成交的项目中乙方有从事过该项目的跟踪审计、监理等业务，成交单位不得参与该项目审计，应当主动回避，该项目甲方可另行安排与其它标段成交项目进行调换。乙方应无条件服从甲方的项目调换安排，自愿放弃所成交段中应回避项目的审计资格，不得就应回避项目向甲方作任何索赔。
十八、未尽事宜
未尽事宜应按照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定解释。
十九、附则：本合同一式三份，甲、乙方各执一份，采购代理机构一份。

甲方（盖章）：                                    乙方（盖章）：
法人代表                                       	法人代表
或其授权代理人：                                或其授权代理人：
年     月     日                                年     月     日



第五章  磋商响应文件格式
格式1：
磋商响应声明
致：     (采购人或采购代理机构)       
1.根据贵方为              项目（采购编号:        ）的采购公告，我方签字代表      （全名、职务）   经正式授权并代表供应商      （供应商名称、地址） 提交包含下列响应文件电子文档。
（1）符合性审查证明资料
（2）实质性响应证明资料
（3）非实质性响应证明资料
2.据此函，我方宣布响应承诺如下：
2.1我方已详细审查全部竞争性磋商文件，包括澄清、修改、补充或更正文件（如有的话）和有关附件，我方完全熟悉和理解其中的要求、条款和条件，且无任何异议。我方承诺将按竞争性磋商文件的各项规定履行合同责任和义务。竞争性磋商文件及其附件资料如果有涉及应当保密的内容，我方将严格遵守规定，不将应当保密的内容泄密给第三方或另作它用，如有违反，采购人可依法追究我方的法律责任。
2.2一旦我方获得成交，我方将按照竞争性磋商文件的要求和我方提交的响应文件（包括响应文件、补充澄清、最后报价等响应文件）中的承诺，投入项目所需相关资源，并在合同约定的期限内组织有经验的人员做好项目的实施和服务工作。贵方向我方发出成交通知书后，我方承诺遵守国家相关法律和竞争性磋商文件的要求，并在规定的期限内与采购人签订合同。
2.3我方承诺：递交的所有响应文件（包括响应文件、补充澄清、最后报价等资料）在有效期内始终保持有效，我方将受此约束。我方对响应文件中的所有承诺、声明、数据和资料的真实性、准确性、合法性、有效性负责；我方响应文件中有关复印件或扫描件资料均与原件一致。如有违反，我方将承担法律责任和后果。
2.4我方愿意向贵方提供任何与本项目磋商采购有关的数据或资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。
2.5我方同意若存在无法按约定条款履行义务等行为，贵方有权取消我方的成交资格。
2.6我方愿意遵守采购文件中所列的收费标准。
2.7如果我方被确定成交，我方愿意按采购文件要求支付成交服务费，逾期按中国人民银行公布的同期人民币贷款最高利率计付利息。
2.8我方联系方式、电子信箱和通信地址等信息如下，用于接受贵方发出的与本次磋商活动有关的一切往来信息或通知（包括补充、澄清和成交通知等），我方自行承担信息错误、通讯设备故障或延误查收信息给我方带来的后果和责任。贵方按我方写明的下述联系方式、电子信箱或通信地址发出任何信息或通知，均视同为我方已收悉并知晓，我方均予以认可。

响应单位（盖章）：_________________________________________
法人代表人或授权委托人（签字或盖章）：_________________________






格式2：  
响应保证承诺书
致：         （采购代理机构名称）
我（单位/本人，以下统称我单位）自愿参加              （项目名称和采购编号）的响应,并做出如下承诺：
一、除不可抗力外，我单位如果发生以下行为，将在行为发生的10个工作日内，向贵方（或采购人）支付本采购文件公布的预算金额（或最高限价）的2%作为违约赔偿金（数量不确定的单价采购须约定具体金额）。
1.自响应截止时间至本项目发布成交（成交）公告为止，撤销投标（响应）；
2.成交后不依法与采购人签订合同；
3.成交后不按本采购文件规定向采购人提交履约保证金；
4.成交后不按本采购文件规定向贵方缴纳采购代理费。
二、我单位知晓上述行为的法律后果，承认本承诺书作为贵方（或采购人）要求我单位履行违约赔偿义务的依据作用。
 
响应人：             （盖公章）
地址：                        
电话（座机及手机号码）：            传真：     
电子邮箱：             
法定代表人或委托代理人（签字或签章）：     
日期：    年     月    日
                         



格式3 :

法定代表人授权委托书

 本授权委托书声明：  我           （姓名）系             （响应单位名称）的法定代表人，现授权委托              （单位名称）的         （姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加苏州昂天建设工程咨询有限公司实施的编号为        号的磋商采购活动。代理人在开标、评审、合同采购过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我公司均予以承认。
代理人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自磋商开始至合同履行完毕止。
代理人无转委托权。特此委托。


响应单位：（盖章）
法定代表人：（签字或盖章）
代理人：（签字或盖章）
日期：    年     月    日



格式4 :

磋商响应报价表（第一次报价）
                                                  第   标段
采购编号：             号
响应单位（盖章）：             
	项目名称
	响应报价（元）

	[bookmark: XMMC]
	元

	备注：
	[bookmark: JEDX]



填写说明：
1、开标一览表必须加盖响应单位公章（复印件无效）。
2、如有分包，响应单位投任何一个包的标的，都需单独填写开标一览表。
3、单价须以人民币元表示，并精确到小数点后2位，四舍五入。
4、本项目采用电子网上响应，在制作电子响应文件时，填写本表报价时均填写各标段的预算金额即可。

法定代表人或代理人：（签字或盖章）
日期：   年     月    日



格式5：
服务要求偏离表

单位名称（盖章）：                       采购编号：
	序号
	服务内容
	采购要求
	响应要求
	偏离/响应
	说明

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：响应单位应对照采购文件技术要求，逐条说明所提供服务已对采购文件的技术规格做出了实质性的响应，并声明与技术要求条文的偏差和例外。未在上表中说明的，将被认为完全响应采购文件的规定。

法定代表人或代理人：（签字或盖章）
日期：   年     月    日


格式6：
商务条款偏离表

单位名称（盖章）：                       采购编号：
	项      目
	采购要求
	响应内容
	偏离说明

	付款方式
	
	
	

	合同履行期限
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	




法定代表人或代理人：（签字或盖章）
日期：   年     月    日




格式7：
[bookmark: _Hlk15905857]响应单位情况表
响应单位名称（盖章）：                       
	1
	法定代表人
	
	公司成立日期
	

	2
	总部地址
	

	3
	本地代表处地址
	

	4
	电话
	
	联系人
	

	5
	传真
	
	电子邮箱
	

	6
	注册地
	
	注册年份
	

	7
	单位职工人数
	人
	单位2025年总营业收入
	万元

	8
	办公场所的面积：

	9
	主营范围
1、_____________________________________
2、 ____________________________________

	10
	最近2年内在经营过程中受到何种奖励或处分
	

	11
	最近3年内有无因售假、售劣或是其他原因被消费者投诉或起诉的情况及说明
	

	12
	其他需要说明的情况





格式8：
服务方案
第   标段
	提示：
1、供应商应根据本次采购项目要求，对本项目服务范围、服务内容进行分析，对项目主要措施、应对措施以及合理化建议进行详细的说明与描述。
2、供应商可根据自身情况编写，本页不够可另加页附后。

	单位名称（盖章）：                  





格式9：
类似业绩一览表

	序号
	项目名称
	合同期
	签订日期
	合同金额（万元）
	备注

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



注：1、响应单位应随此表附上相关的业绩证明（如合同扫描件等）。


响应单位：（盖章）
法定代表人或代理人：（签字或盖章）
日期：   年     月    日



格式10：资格证明文件
（1）
关于资格证明文件的声明函
致：  (采购人或采购代理机构)   
1、我方已知晓竞争性磋商文件要求并认真审核自身情况，在此郑重声明，我方具备并满足下列各项条款的规定。本声明如有虚假或不实之处，我方将失去合格供应商资格。
	《中华人民共和国政府采购法》第二十二条对供应商的要求
	供应商资格条件证明材料

	（1）具有独立承担民事责任的能力
	 

	（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
	 

	（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力
	 

	（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录
	 

	（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录
	 

	（6）法律、行政法规规定的其他条件
	 

	磋商文件对合格供应商的一般规定
	供应商对是否遵守一般规定做如实声明（是/否）

	供应商应当遵守中国的有关法律、法规和规章的规定，参加政府采购活动时已经自觉检查并按照政府采购相关法律规定，主动回避相应利害关系。
	 

	为采购项目提供整体设计、规范编制或项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目除整体设计、规范编制和项目管理、监理、检测等服务之外的其他采购活动。
	 

	列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，不得参加政府采购活动。
	 


2、我方对上述声明的真实性、合法性、准确性、有效性负责，�并愿意根据磋商文件和磋商过程中贵方要求提供全部现有资料、数据、文件等予以证实。
备注：对于接受联合体形式的磋商且供应商是联合体的，则联合体各成员都应当提交本资格证明文件。
供应商签章：        
日    期：    年   月   日


（2）
营业执照等证明文件
 
致：     (采购人或采购代理机构)        
（ ）供应商为法人（包括企业、事业单位和社会团体）的
现附上由（填写“签发机关全称”）签发的我方统一社会信用代码（请填写法人的具体证照名称）复印件，该证明材料真实有效，否则我方负全部责任。
（ ）供应商为非法人（包括其他组织、自然人）的
□现附上由（填写“签发机关全称”）签发的我方（请填写非自然人的非法人的具体证照名称）复印件，该证明材料真实有效，否则我方负全部责任。
□现附上由（填写“签发机关全称”）签发的我方（请填写自然人的身份证件名称）复印件，该证明材料真实有效，否则我方负全部责任。
★注意：
1、请供应商根据实际情况填写，在相应的（）中打“√”并选择相应的“□”（若有）后，再按照本格式的要求提供相应证明材料的复印件。
2、供应商为企业的，提供有效的营业执照复印件；供应商为事业单位的，提供有效的事业单位法人证书复印件；供应商为社会团体的，提供有效的社会团体法人登记证书复印件；供应商为合伙企业、个体工商户的，提供有效的营业执照复印件；供应商为非企业专业服务机构的，提供有效的执业许可证等证明材料复印件；供应商为自然人的，提供有效的自然人身份证件复印件；其他供应商应按照有关法律、法规和规章规定，提供有效的相应具体证照复印件。
3、供应商提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由供应商加盖其单位公章。
供应商签章：        
日    期：    年   月   日

（3）
财务状况报告
 
致：     (采购人或采购代理机构)     
（ ）供应商提供财务报告的
□企业适用：现附上我方（填写“具体的年度、或半年度、或季度”）财务报告复印件，包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注（若有），上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。
□事业单位适用：现附上我方（填写“具体的年度、或半年度、或季度”）财务报告复印件，包括资产负债表、收入支出表或收入费用表、财政补助收入支出表（若有），上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。
□社会团体适用：现附上我方（填写“具体的年度、或半年度、或季度”）财务报告复印件，包括资产负债表、业务活动表、现金流量表，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。
（ ）供应商提供资信证明的
□非自然人适用：现附上我方开户（基本户）许可证复印件及我方银行：（填写“基本户的开户银行全称”）出具的资信证明复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。
□自然人适用：现附上我方银行：（填写自然人的“个人账户的开户银行全称”）出具的资信证明复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。
★注意事项：
1、上文提供财务报告和资信证明两种类型，请供应商按照自身实际情况编制填写，在其中相应的（）中打“√”并选择相应的“□”（若有）后，再按照本格式的要求提供相应证明材料的复印件即可。即供应商符合上述两种类型其中一种，并按要求提供相应证明资料即为满足。
2、供应商提供的财务报告或资信证明复印件（成立年限按照响应文件递交截止时间推算）应符合下列规定：
2.1成立年限满1年及以上的供应商，提供近半年以来任意一期凭据。
2.2成立年限不足1年的供应商，提供资信证明复印件。
3、供应商提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由供应商加盖其单位公章。
供应商签章：        
日     期：    年   月   日

（4）

依法缴纳税收证明材料
 
致：     (采购人或采购代理机构)      
1、依法缴纳税收的供应商
（ ）法人（包括企业、事业单位和社会团体）的
现附上自    年   月   日至    年   月   日期间我方缴纳的（按照供应商实际缴纳的税种名称填写，如：增值税、所得税等）税收凭据复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。
（ ）非法人（包括其他组织、自然人）的
现附上自    年   月   日至    年   月   日期间我方缴纳的（按照供应商实际缴纳的税种名称填写）税收凭据复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。
2、依法免税的供应商
（ ）现附上我方依法免税证明材料复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。
 
★注意：
1、请供应商根据实际情况填写，在相应的（）中打“√”，并按照本格式的要求提供相应证明材料的复印件。
2、供应商提供的税收凭据复印件应符合下列规定：
2.1响应文件递交截止时间前（不含截止时间的当月）已依法缴纳税收的供应商，提供响应文件递交截止时间前（不含截止时间的当月）中近半年以来任意一期凭据复印件。
2.2响应文件递交截止时间的当月成立且已依法缴纳税收的供应商，提供截止时间当月的税收凭据复印件。
2.3响应文件递交截止时间的当月成立但因税务机关原因而尚未依法缴纳税收的供应商，提供依法缴纳税收承诺书原件扫描件（格式自拟），该承诺书视同税收凭据。
3、供应商提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由供应商加盖其单位公章。
4、“依法缴纳税收证明材料”有欠缴记录的，视为未依法缴纳税收。
供应商签章：        
日    期：    年   月   日

（5）
依法缴纳社会保障资金证明材料
 
致：     (采购人或采购代理机构)       
1、依法缴纳社会保障资金的供应商
（ ）法人（包括企业、事业单位和社会团体）的
现附上自    年   月   日至    年   月   日我方缴纳的社会保险凭据（限：税务机关/社会保障资金管理机关的专用收据或社会保险缴纳清单，或社会保险的银行缴款收讫凭证）复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。
（ ）非法人（包括其他组织、自然人）的
自    年   月   日至    年   月   日我方缴纳的社会保险凭据（限：税务机关/社会保障资金管理机关的专用收据或社会保险缴纳清单，或社会保险的银行缴款收讫凭证）复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。
2、依法不需要缴纳社会保障资金的供应商
（ ）现附上我方依法不需要缴纳社会保障资金证明材料复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。
 
★注意：
1、请供应商根据实际情况填写，在相应的（）中打“√”，并按照本格式的要求提供相应证明材料的复印件。
2、供应商提供的社会保险凭据复印件应符合下列规定：
2.1响应文件递交截止时间前（不含截止时间的当月）已依法缴纳社会保障资金的供应商，提供响应文件递交截止时间前（不含截止时间的当月）中近半年以来任意一期凭据复印件。
2.2响应文件递交截止时间的当月成立且已依法缴纳社会保障资金的供应商，提供响应文件递交截止时间当月的社会保险凭据复印件。
2.3响应文件递交截止时间的当月成立但因税务机关/社会保障资金管理机关原因而尚未依法缴纳社会保障资金的供应商，提供依法缴纳社会保障资金承诺书原件扫描件（格式自拟），该承诺书视同社会保险凭据。
3、供应商提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由供应商加盖其单位公章。
4、“依法缴纳社会保障资金证明材料”有欠缴记录的，视为未依法缴纳社会保障资金。
供应商签章：        
日     期：    年   月   日

（6）
具备履行合同所必需设备和专业技术能力证明材料
 
声明函
致：     (采购单位或采购代理机构)       
我方具备履行合同所必需的设备和专业技术能力，并对本声明承诺的真实性负责，否则产生不利后果由我方承担责任。
特此声明。
 
★注意：
1.磋商文件“供应商的资格”中资格条件如果没有特别规定，则由供应商在响应文件中按上述格式提供其具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明即可，声明函应加盖供应商签章。
2.如果根据项目的特点和需要，对履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料有特别专项要求的，则采购单位或采购代理机构应当在磋商文件“供应商的资格”中特定资格条件进行明确约定，供应商可以不用提供上述格式要求的声明函，但必须按特定资格条件的规定提供相应专项证明材料，并对相应证明材料的真实性负责。
  3.对于接受联合体形式的磋商且供应商是联合体的，则联合体各成员都应当提交本资格证明文件。
 
 
供应商签章：         
日     期：    年   月   日
 
 
 
 


（7）    
参加采购活动前三年内在经营活动中
没有重大违法记录书面声明
 
致：     (采购单位或采购代理机构)       
参加采购活动前三年内，我方在经营活动中没有重大违法记录。
特此声明。
 
★注意：
1、“重大违法记录”指供应商因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或执照、较大数额罚款等行政处罚。
2、请供应商根据实际情况进行声明，若声明不真实，视为提供虚假材料。
3、对于接受联合体形式的磋商且供应商是联合体的，则联合体各成员都应当提交本资格证明文件。
 
供应商签章：         
日     期：    年   月   日


格式11：

中小企业声明函
______________________：

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小 企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 （单位名称） 的 （项目名称） 采购活动，工 程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1. （标的名称） ，属于租赁和商务服务业； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员      人，营业 收入为      万元，资产总额为      万元，属于    （中型企业、 小型企业、微型企业）；
......

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依 法承担相应责任。

企业名称（盖章）：
 日 期：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。






格式12：
[bookmark: _Hlk15905942]残疾人福利性单位声明函

                                                     ：
本单位郑重声明，根据《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加
                单位的                  项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


供应商（盖章）：
日期：      年    月    日

注：若响应单位非残疾人福利性单位，响应文件内无需放入此声明。





格式13：
关于符合本国产品标准的声明函（服务类不涉及）

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）  1，生产厂为（厂名）  2，厂址为（生产厂址）  。（产品名称1）  的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）   4在中国境内生产。（产品名称1）   的（关键工序）    5在中国境内完成。
2.（产品名称2）  ，生产厂为（厂名）  ，厂址为（生产厂址）  。（产品名称2）  的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）   的（关键组件）  在中国境内生产。（产品名称2）  的（关键工序）  在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：　
日期：　年　月　日
__________________
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。


格式14：
[bookmark: _Hlk15905960]响应单位与其他单位存在控股、管理关系情况表
	与响应单位存在控股、管理关系的单位名称
	控股、管理关系情况说明

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	


注：响应单位应当按实填写所有与之有控股、管理关系的情况
 
响应单位：（单位盖章）
法定代表人或代理人：（签字或盖章）
日期：   年     月    日



格式15：
协审响应服务承诺书
为保证苏州吴中经济技术开发区财政分局项目协审工作质量和效率，做好协审工作，我公司承诺并保证必要的协审响应服务时间，具体如下：
一、我公司保证所提供的咨询服务符合造价行业规范，服从苏州吴中经济技术开发区财政分局的相关规章制度，达到苏州吴中经济技术开发区财政分局工作标准和要求。
二、我公司保证成交后，如苏州吴中经济技术开发区财政分局对工程审计工作有任何工作安排，如资料交接、答疑、会议、踏勘、对账等，相应专职联系人、协审标段负责人及专业工程师在45分钟之内到达苏州吴中经济技术开发区财政分局（审计科：吴中区北溪江路2号）或工程审计项目现场，响应协审工作（交接资料、报送报告、现场踏勘、参加会议、对账等）。
三、如我公司在服务期内，被发现未在承诺时间内响应协审工作，实质性违背协审响应服务承诺书情况一次的，则苏州吴中经济技术开发区财政分局有权终止我司的 2026年吴中经开区政府投资项目审计服务（第二批）合同，通报行业主管部门或其他相关部门进行处理，并将相关情况报政府采购监督管理部门作为虚假投标（响应）的证据。
四、为满足45分钟协审响应服务时间，我公司承诺派驻协审人员的驻点办公场所地址为               ，距离苏州吴中经济技术开发区财政分局（审计科：吴中区北溪江路2号）    公里。如暂无驻点场所，将承诺在成交后1个月内确定我公司承诺范围内的驻点办公场所，并向苏州吴中经济技术开发区财政分局备案。我公司将制定完善的人员及组织措施保障协审工作服务响应（详见响应文件响应保障措施），服从苏州吴中经济技术开发区财政分局的管理。
五、负责部门：            联系人：                ；
联系电话（座机及手机号码）：                     。                  
响应单位：                      （公章）
响应单位法定代表人或其授权代理人           （签字或盖章）
响应单位地址：                            
响应单位联系电话：                              
日期：

格式16：
协审人员备案考勤承诺书
为保证苏州吴中经济技术开发区财政分局项目协审工作顺利开展和协审工作效率有效提升，体现协审工作的服务性质，履行协审服务响应承诺，我公司承诺拟投入协审人员安排如下：
1、 我公司实际将投入一级注册造价工程师    名、二级注册造价师    名参与本采购文件范围内的协审服务，其中：土建专业   人次；安装专业   人次；实际投入人员与本次响应承诺的拟派人员一致。本承诺书承诺的协审人员数量保证与后续附表中造价从业人员一致，如不一致，则同意评审时以较低数量为准。
2、 我公司承诺投入的协审人员按服务响应承诺提供协审服务，统一向苏州吴中经济技术开发区财政分局报备并接受考勤管理。报备时保证一级注册造价工程师的执业注册信息、社保信息一致，一级注册造价师的职业资格、社保信息一致。
3、 我公司承诺服务期内投入的协审人员总数及一级注册造价工程师数量不低于响应承诺。成交后三个月内我公司投入的协审人员与响应承诺人员完全一致。如三个月后我公司需要更换协审人员，将向苏州吴中经济技术开发区财政分局提交申请并满足前述承诺，经苏州吴中经济技术开发区财政分局同意后更换。
4、 我公司拟投入协审人员同意接受苏州吴中经济技术开发区财政分局的备案、考勤等工作管理，并在成交后一个月内完成投入人员的考勤备案登记，服从苏州吴中经济技术开发区财政分局的工作安排。如实际工作中违背本承诺，则苏州吴中经济技术开发区财政分局有权按照本采购文件的相关约定进行惩处。情节严重的，苏州吴中经济技术开发区财政分局有权终止本次委托协审服务合同，通报行业主管部门或其他相关部门进行处理，并将相关情况报政府采购监督管理部门作为虚假响应的证据。
5、 负责部门：            联系人：                ；
联系电话（座机及手机号码）：                     。                  
响应单位：                 （公章）
响应单位法定代表人或其授权代理人：           （签字或盖章）
响应单位地址：                            
响应单位联系电话：                          日期：         






格式17：
响应单位参加响应评审要素的基本情况表
	名称
	具体评分项
	响应单位情况
（自评）

	企业基本服务能力
	1.企业基本服务能力
	

	拟投入人员的综合素质水平
	1.拟投入造价从业人员2024年、2025年、2026年完成的项目业绩情况
	

	
	2.拟投入项目的标段负责人
	

	
	3.拟投入一级注册造价工程师
	

	
	4.拟投入一级造价从业人员专业情况
	

	
	5.拟投入二级及以上注册造价工程师
	

	
	6.拟投入人员职称
	

	
	7.拟投入一级造价从业人员2024年1月1日至今（开标截止前，以报告出具时间列入统计）已完成的类似工程结算审核项目
	

	技术组织方案
	1.质量控制制度
	

	
	2.人事管理制度
	

	
	3.企业财务制度及档案管理制度
	

	
	4.保密制度
	

	
	5.项目组织管理及人员岗位职责
	

	
	6.项目计划管理与进度保障措施
	

	
	7.项目协审工作要点
	

	
	8.项目实施程序和流程
	

	
	9.项目风险防范与控制
	

	
	10.企业服务优势
	

	
	11.各响应单位应针对本项目提供有针对性的响应时效方案
	

	
	12.审计效率及审计进度控制
	

	
	13.审计过程中如何关注建设管理情况
	

	
	自评得分汇总
	


各响应单位必须填写该表格，若各响应单位在填写以上内容时表格不够可按以上顺序自制表格填写。若不填写该表格或填写内容不真实，则评审小组有权认定为未提供以上资料而取消其得标资格。
响应单位：（单位盖章）
法定代表人或代理人：（签字或盖章）
日期：   年     月    日

格式18：
拟投入一级、二级注册造价工程师汇总一览表
	序号
	姓名
	造价职业资格及注册证（一级、二级造价工程师）
	社保序号(即该人员社保在社保清单中的序号)/人员证书与社保一对一提供最好
	职称情况
	专业情况
	执业印章

	
	
	标段负责人
	
	
	
	

	
	
	一级注册造价工程师
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	

	
	
	二级注册造价工程师
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	



响应单位：（单位盖章）
法定代表人或代理人：（签字或盖章）
日期：   年     月    日
注：
1.本表格顺序依照《拟投入一级、二级注册造价工程师汇总一览表》顺序填写，并在职业印章栏盖造价从业人员执业印章（提供注册/资格证明，并缴纳社会养老保险证明为准, 已退休的一级注册造价师/其他造价从业人员则需提供聘用合同和退休证（造价评审施工现场工作较为艰苦，考虑到人员健康、工作效率等原因，本项目不接受超过70周岁人员从事本次造价咨询服务）。已在响应截止日前办理注册手续且正处于注册过程中的一级造价师或其他造价从业人员需另行提供行政主管部门注册执业证明并提供职业资格证。造价从业人员具有一级造价工程师与其他造价从业人员双重资格的，仅计取一种职业资格，一级注册造价工程师资质按照执业印章内容计取；其他造价从业人员按照职业资格、社保等内容计取；造价师执业注册证书与执业印章不一致的，评审时不予认可。同一造价人员在一级造价工程师与其他造价从业人员职业资格中重复申报的，评审时不重复计取）；
2.附职称资格证书复印件；
3.一级注册造价工程师和其他造价从业人员资格证书或有效资格证明和执业注册证书复印件；
4. 拟投入人员专业情况以该人员职业资格证书或有效资格证明或执业注册证书载明的专业填写。

格式19：
拟投入一级造价从业人员完成的结算审核项目业务汇总表
                                           单位：亿元（小数点保留两位）
	年度
	结算审定合计金额
	报告合计份数
	备注

	2024年
	
	
	

	2025年
	
	
	

	2026年
	
	
	

	合计
	
	
	


2024年1月1日至今拟投入一级造价从业人员完成的结算审核项目明细表
	序号
	委托单位
	项目名称
	结算审定金额
	完成时间
	拟派人员序号、姓名

	2024年

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	

	2025年

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	

	2026年

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	

	合计审定金额
	


注：
1、响应单位按以下方法提供业务审定金额证明：提供2024年1月1日至今上述列明的工程结算审计业务的咨询合同、咨询成果报告（符合《江苏省建设工程造价咨询业务指导规程》）及项目审定单。能够反映出项目规模、委托单位和完成时间，如提供资料反映信息不全，需另行提供委托方证明。
2、所提供项目咨询报告的执业签章人员须为拟投入本项目一级造价从业人员，且应注明拟派人员序号，如人员情况不一致，此项不得分；如因序号错误造成的后果由响应单位负责。

响应单位：（单位盖章）
法定代表人或代理人：（签字或盖章）
日期：   年     月    日

格式20：
声明函

我公司承诺所投    至    标段电子响应文件与第一标段内容一致！

响应单位：（单位盖章）
法定代表人或代理人：（签字或盖章）
日期：   年     月    日

（全文完）
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