


招　标　文　件

[bookmark: _GoBack]项目名称：数据处理系统（数据中心二期）
采购编号：	JSZC-320000-SCZX-G2026-0406           







江苏省政府采购中心
2026年10月
                        

[bookmark: _Toc120614210][bookmark: _Toc20823272][bookmark: _Toc16938516][bookmark: _Toc513029200][bookmark: _Toc479757206][bookmark: _Toc523127445]
 总  目  录

第一章 投标邀请……………………………………3
第二章 投标人须知…………………………………6
第三章 合同文本……………………………………16
第四章 采购需求……………………………………20
第五章 评标方法与评标标准………………………36
第六章 投标文件格式………………………………42











































第一章  投标邀请
受江苏省体育科学研究所的委托，江苏省政府采购中心就数据处理系统（数据中心二期）(JSZC-320000-SCZX-G2026-0406)项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。
项目概况
数据处理系统（数据中心二期） 招标项目的潜在投标人可在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件，并于2026年11月12日9时30分（北京时间）前递交投标文件。
[bookmark: _Toc35393621][bookmark: _Toc38985263][bookmark: _Toc28359079][bookmark: _Toc35393790][bookmark: _Toc28359002][bookmark: _Hlk24379207]一、项目基本情况
1.采购编号：JSZC-320000-SCZX-G2026-0406 
2.项目名称：数据处理系统（数据中心二期）
3.预算金额
	采购
包号
	预算金额
（人民币：万元）

	1
	100


4.最高限价
	采购
包号
	最高限价
（人民币：万元）

	1
	97


[bookmark: _Toc35393622][bookmark: _Toc28359080][bookmark: _Toc28359003][bookmark: _Toc38985264][bookmark: _Toc35393791]5.采购需求(简介)：本项目面向竞技体育科研数字化转型需求，围绕科研数据资源整合、智能治理与辅助决策应用，建设融合多模态数据、知识图谱与人工智能技术的体育科研数据中心。项目核心涵盖多模态科研数据中心搭建、跨学科运动科学知识图谱抽取、运动学科科研级高质量数据集治理，以及大模型智能体协同应用的开发与部署；平台建设严格遵循国家及行业数据管理规范，完善数据分类分级、脱敏处理、加密存储、权限控制及全生命周期安全管理体系，为高水平运动队科学训练、精准备战和体育科研创新提供安全可靠、智能高效的数据基础支撑。（详细内容见本招标文件第四章）
6.合同履行期限：自合同签订之日起六个月。
二、申请人的资格要求
[bookmark: _Toc35393623][bookmark: _Toc28359081][bookmark: _Toc35393792][bookmark: _Toc38985265][bookmark: _Toc28359004]（一）通用资格要求
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：
1.1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；
1.2上一年度的财务状况报告（成立不满一年无需提供）；
1.3依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；
1.4具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；
1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。
2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，不存在被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录情形。（投标文件中无需提供证明材料）
3.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。
4.联合体投标
	采购
包号
	是否接受联合体投标（是/否）
	该采购包中联合体成员数量上限

	1
	否
	/


（二）本项目的特定资格要求
	采购
包号
	特定资格要求

	1
	无


三、获取招标文件
1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。
2.方式：在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件。
[bookmark: _Toc28359005][bookmark: _Toc28359082][bookmark: _Toc35393793][bookmark: _Toc35393624][bookmark: _Toc38985266][bookmark: _Toc28359007][bookmark: _Toc35393794][bookmark: _Toc28359084][bookmark: _Toc38985267][bookmark: _Toc35393625]四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
1.2026年11月12日9时30分（北京时间）。
2.地点：“苏采云”政府采购交易系统。
[bookmark: _Toc35393626][bookmark: _Toc35393795][bookmark: _Toc38985268]五、公告期限
招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。
[bookmark: _Toc35393796][bookmark: _Toc35393627][bookmark: _Toc28359085][bookmark: _Toc28359008][bookmark: _Toc38985269]六、其他补充事宜
无
七、本次招标联系方式
　　1.采购人信息
[bookmark: _Toc28359009][bookmark: _Toc28359086]名 称：江苏省体育科学研究所
地址：南京市栖霞区仙林大道169号
联系人：王聪            
联系方式：025-84431875
2.江苏省政府采购中心信息
[bookmark: _Toc28359010][bookmark: _Toc28359087]地　址：南京市建邺区汉中门大街145号
联系人：王烨、张文怡
联系方式：025-83668550、83668505
八、其他
1.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。
领取CA和办理电子签章(请至南京汉中门大街145号江苏省政务服务中心二期三楼大厅CA办理窗口办理，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。
2.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注江苏省政府采购中心在“江苏政府采购网”发布的更正公告。
3.本次招标不收取投标保证金。

[bookmark: _Toc120614211][bookmark: _Toc513029202][bookmark: _Toc120614213][bookmark: _Toc20823274][bookmark: _Toc16938518]
第二章  投标人须知
一、总则
1.招标方式
1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。
2.合格的投标人
2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。
2.2 满足本文件实质性要求的规定。
3.适用法律和标准
3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。
3.2 在本项目政府采购活动过程中，如果所执行的标准有更新的，按照最新标准执行。
4.投标费用
4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，江苏省政府采购中心（以下简称采购中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
4.2本次招标采购中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。
5.招标文件的约束力
5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。
二、招标文件
6.招标文件构成
6.1 招标文件由以下部分组成：
（1）投标邀请
（2）投标人须知
（3）合同文本
（4）采购需求
（5）评标方法与评标标准
（6）投标文件格式
请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购中心联系解决。
6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。
7.招标文件的修改
7.1 在投标截止时间前，采购中心可以对招标文件进行修改。
7.2 采购中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。
7.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。
[bookmark: _Toc120614216][bookmark: _Toc462564072][bookmark: _Toc513029213][bookmark: _Toc20823285][bookmark: _Toc16938529]三、投标文件的编制
[bookmark: _Toc462564073][bookmark: _Toc16938530][bookmark: _Toc20823286][bookmark: _Toc513029214]8.投标文件的语言及度量衡单位
8.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。
8.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。
[bookmark: _Toc20823287][bookmark: _Toc16938531][bookmark: _Toc513029215][bookmark: _Toc462564074]9.投标文件构成
9.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、实质性要求响应及偏离表、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。
9.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。
[bookmark: _Hlt26670360][bookmark: _Hlt26668975][bookmark: _Hlt26954838][bookmark: _Toc14577354][bookmark: _Toc49090509][bookmark: _Toc49090507][bookmark: _Toc513029219][bookmark: _Toc14577357][bookmark: _Toc513029216]10.证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件
[bookmark: _Toc14577355][bookmark: _Toc49090508]10.1 投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。
10.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。
[bookmark: _Hlt26670373]11.投标分项报价表
[bookmark: _Hlt26954840][bookmark: _Hlt26670399]11.1 投标人按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。
11.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。
[bookmark: _Hlt26954848][bookmark: _Hlt26954842][bookmark: _Hlt26668983][bookmark: _Hlt26670486][bookmark: _Hlt26670482][bookmark: _Hlt26954731][bookmark: _Hlt26954844][bookmark: _Hlt26954846][bookmark: _Hlt26670403][bookmark: _Hlt26670425]12.技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表
12.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。
[bookmark: _Toc49090510][bookmark: _Toc14577359]12.2 投标人需按照招标文件要求，在投标文件中提供与技术要求和商务要求相关的证明材料。
13.投标函和开标一览表
13.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。
13.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。
[bookmark: _Hlt26670489][bookmark: _Hlt26954734][bookmark: _Hlt26954850][bookmark: _Toc49090511][bookmark: _Toc14577360]14.投标有效期
14.1 投标有效期为采购中心规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。
15.投标有效期的延长
15.1 在特殊情况下，采购中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购中心的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。
[bookmark: _Hlt26954852][bookmark: _Hlt26954739][bookmark: _Toc20823296][bookmark: _Toc513029224][bookmark: _Toc120614217][bookmark: _Toc16938540]四、投标文件的递交
[bookmark: _Toc513029225][bookmark: _Toc462564084][bookmark: _Toc16938541][bookmark: _Toc20823297]16.投标文件的递交
16.1 电子投标文件的递交
[bookmark: _Toc20823298][bookmark: _Toc16938542][bookmark: _Toc513029226]投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。
17.投标截止时间
17.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。
投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第25.1.2条规定做无效投标处理。
17.2 采购中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。
[bookmark: _Toc16938543][bookmark: _Toc20823299][bookmark: _Toc513029227]18.投标文件的拒收
18.1采购中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。
[bookmark: _Toc513029228][bookmark: _Toc20823300][bookmark: _Toc16938544]19.投标文件的撤回和修改
19.1 投标文件的撤回
19.1.1 电子投标文件的撤回
投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。
19.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。
19.2 投标文件的修改
19.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。
19.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。
19.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。
[bookmark: _Toc513029229][bookmark: _Toc120614218][bookmark: _Toc20823301][bookmark: _Toc16938545]五、开标与评标
[bookmark: _Toc513029230][bookmark: _Toc20823302][bookmark: _Toc16938546]20.开标
20.1 采购中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。
20.2开标仪式由采购中心组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。
20.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。
20.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。
[bookmark: _Toc20823303][bookmark: _Toc16938547][bookmark: _Toc513029231]21.评标委员会
21.1 开标后，采购中心将立即组织评标委员会进行评标。
21.2 评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。
21.3评标委员会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。
22.评标过程的保密与公正
22.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。
22.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。
22.3 采购中心和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。
22.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。
[bookmark: _Toc16938548][bookmark: _Toc513029232][bookmark: _Toc20823304]23.投标文件的澄清
23.1评标期间，评标委员会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。
投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。
23.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评标委员会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。
23.3 接到评标委员会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。
[bookmark: _Toc20823305][bookmark: _Toc16938549][bookmark: _Toc513029233]24.对投标文件的初审
24.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。
24.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评标委员会进行反馈。
采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。
接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。
24.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评标委员会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
24.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购中心将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，采购中心将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。
24.2在详细评标之前，评标委员会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。
所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购中心的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评标委员会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
24.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评标委员会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不符合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。
24.4评标委员会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：
（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。
24.5 评标委员会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。
[bookmark: _Toc513029234][bookmark: _Toc20823306][bookmark: _Toc16938550]24.6投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购中心及评标委员会联系。
24.7 异常低价投标审查
24.7.1 评标过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：
（1）投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值50%的，即投标报价<全部通过符合性审查供应商投标报价平均值×50%；
（2）投标报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标报价50%的，即投标报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标报价×50%；
（3）投标报价低于采购项目最高限价65%的，即投标报价<采购项目最高限价×65%；
（4）评标委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
24.7.2 评标委员会启动异常低价投标审查后，属于前述第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第（3）项情形，供应商已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评标现场可不再重复提交。
评标委员会依据专业经验，参考同类项目中标价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
25.无效投标条款和废标条款
[bookmark: _Toc513029235][bookmark: _Toc20823307][bookmark: _Toc16938551]25.1无效投标条款
25.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。
25.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。
25.1.3 投标人同一采购包提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。
25.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。
25.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。
25.1.6未通过符合性审查的。
25.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求的（本招标文件中斜体且有下划线部分或加*号条款为实质性要求）
25.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。
25.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。
25.1.10评标委员会按照本招标文件规定对投标人进行异常低价投标审查后，认为投标人不能证明其报价合理性的。
25.1.11 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。
25.1.12 投标人所提供的服务不符合招标文件中所列国家强制性标准的。
25.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。
25.1.14 如为专门面向中小微型企业采购的采购项目采购包，供应商未提供本项目所投采购包提供服务的人员均为依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员的书面声明（书面声明格式见招标文件第六章附件14）。
25.2废标条款
25.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。
25.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。
25.2.3因重大变故，采购任务取消的。
25.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。
25.2.5 因苏采云系统故障原因造成开标不成功的。
25.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：
25.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。
[bookmark: _Toc120614219]六、定标
[bookmark: _Toc513029238][bookmark: _Toc20823310][bookmark: _Toc16938554]26.确定中标单位
26.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。 
26.2采购人应根据评标委员会推荐的中标候选人确定中标供应商。
26.3 采购中心将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。
26.4 若有充分证据证明，中标供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：
26.4.1提供虚假材料谋取中标的。
26.4.2向采购人、采购中心行贿或者提供其他不正当利益的。
26.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评标委员会发现的。
26.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。
26.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。
[bookmark: _Toc200451960]26.5有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：
26.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。
26.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。
26.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。
26.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。
27.质疑处理
27.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。
27.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述27.4条款的规定向采购中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：
27.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
27.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
27.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。
供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。
27.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。
27.4 供应商（含潜在供应商）对采购方式、招标文件中采购需求、供应商资格条件、评标方法与评标标准、合同文本及资格审查结果的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向采购中心提出，由采购中心负责答复。
采购人及采购中心只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和采购中心不接受无快递运单号的快递）。
采购中心质疑接收部门为质疑处理科（快递运单上的收件人填写“质疑处理科”即可），联系地址：南京市汉中门大街145号省政务中心二期3楼南区3029室，联系电话：025-83668531。
采购人质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。
27.5 以下情形的质疑不予受理
27.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。
27.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。
27.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。
27.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。
27.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。
27.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。
28.中标通知书
28.l 中标结果确定后，采购中心将向中标供应商发出中标通知书。请中标供应商在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标供应商自行承担。
28.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
[bookmark: _Toc20823308][bookmark: _Toc16938552][bookmark: _Toc513029236][bookmark: _Toc120614220]七、授予合同
[bookmark: _Toc513029237][bookmark: _Toc16938553][bookmark: _Toc20823309]29.签订合同
29.l中标供应商应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。
29.2 招标文件、中标供应商的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。
29.3 签订合同后，中标供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标供应商应承担相应赔偿责任。
30.服务（包含与服务相关的货物）的追加
30.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。
[bookmark: _Toc479757207][bookmark: _Toc16938558][bookmark: _Toc513029242][bookmark: _Toc20823314][bookmark: _Toc120614221]31.政府采购履约资金扶持政策
中标供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。








第三章  合同文本
[bookmark: _Toc20823315][bookmark: _Toc16938559][bookmark: _Toc513029243]
江苏省政府采购合同（服务）（合同编号）
项目名称：XXXX                   
采购编号：JSZC-320000-SCZX-G20XX-XXXX              
采购包号：XX
甲方：（买方/采购人）_________
乙方：（卖方/中标供应商）_________
甲、乙双方根据江苏省政府采购中心         项目公开招标的结果，签署本合同。
一、合同内容
1.1 标的名称：
1.2标的质量：
1.3 标的数量（规模）：
1.4 履行时间（期限）：
1.5 履行地点：
1.6 履行方式：
二、合同金额
2.1 本合同金额为（大写）：________圆（________元）人民币或其他币种。
三、技术资料
3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供服务（包含与服务相关的货物）的有关技术资料。
3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。
四、知识产权
4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同服务（包含与服务相关的货物）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。
五、产权担保
5.1 乙方保证所交付的服务（包含与服务相关的货物）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。
六、履约保证金
6.1乙方应在签订采购合同后，于5个工作日内向甲方提交有效的电子履约保函（保险）。乙方可通过江苏省政府采购电子履约保函（保险）平台线上申请，经第三方机构审核开函后向甲方出具履约保函（保单）。履约保函（保险）金额为人民币50000元。（不得超过合同金额的10%）。
6.2合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。
6.2.1履约保证金退还方式：乙方按合同要求全部履约完成并经甲方验收合格后，甲方应将履约保函（保单）原件退还乙方；以电子保函形式出具的，甲方应在平台确认履约完成，保函自动失效。
6.2.2履约保证金退还时间：甲方应在收到乙方提交的退函申请及相关材料后20日内将履约保函（保单）原件退还乙方。
6.2.3履约保证金退还条件：乙方按合同要求全部履约完成，经甲方验收合格、出具验收报告，且合同履行期间未发生需启动保函赔付的违约情形。甲方向乙方退还保函（保单）原件或在平台确认履约完成。
6.2.4履约保证金不予退还的情形：乙方出现下列情形之一的，甲方有权向出具保函（保险）的第三方机构提出索赔，由第三方机构按照保函（保险）金额向甲方承担赔偿责任：
（1）乙方不履行与甲方订立的合同的；
（2）乙方所提供的货物或服务不符合合同约定或招标文件要求的；
（3）乙方将合同内容转包、违法分包的；
（4）乙方在合同期内自行停止合约或被甲方终止合约的。
七、合同转包或分包
7.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。
7.2乙方不得将合同标的分包给他人履行。
7.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同。
八、合同款项支付
8.1合同款项的支付方式及进度安排
8.1.1 第一笔款：合同生效后，采购人在收到供应商提供的有效增值税发票后20个工作日内，支付合同总金额的30%。
8.1.2 第二笔款：完成项目所有建设内容的《需求规格说明书》并经采购人书面确认，且收到供应商提供的有效增值税发票后20个工作日内，支付合同总金额的10%；
8.1.3第三笔款：项目建设内容试运行，单位内部试运行验收通过且采购人收到供应商提供的有效增值税发票后20个工作日内，支付合同总金额的50%；
8.1.4第四笔款：项目通过采购人组织的合同验收且采购人收到供应商提供的有效增值税发票后10个工作日内，支付合同总金额的10%。
九、税费
9.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。
十、项目验收
10.1 甲方依法组织履约验收工作。
10.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。
10.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。
10.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。
10.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。
10.6 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。
十一、违约责任
11.1 甲方无正当理由拒绝接受乙方提供服务的，甲方向乙方偿付拒绝接受服务合同价款总值XX%的违约金。
11.2 甲方无故逾期验收和办理合同款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额XX%每日向乙方支付违约金。
11.3 乙方逾期提供服务的，乙方应按逾期提供服务合同总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因逾期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同价款总额XX%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。 
11.4 乙方所提供服务的标准不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒绝接受服务，并可单方面解除合同。
十二、不可抗力事件处理
12.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响 期相同。
12.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。
12.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。
十三、解决争议的方法
13.1双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成，由甲方住所地人民法院管辖。
十四、合同生效及其它
14.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。
14.2本合同未尽事宜，遵照中华人民共和国现行法律法规有关条文执行。
14.3 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。
甲方：                        乙方： 
地址：                        地址： 
法定代表人或授权代表：        法定代表人或授权代表：
联系电话：                    联系电话：          
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第四章 采购需求
[bookmark: _Toc49090575][bookmark: _Toc26554093]一、采购标的清单
	采购包号
	采购标的
	对应中小企业划分标准所属行业
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	数据处理系统（数据中心二期）
	软件和信息技术服务业


本项目采购内容中不包含货物。
二、政府采购中实施本国产品标准及相关政策
1.根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定，本项目对采购本国产品给予政策支持，具体内容见招标文件“第五章 评标方法与评标标准”。
2.本国产品标准适用于服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
3.本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。
三、技术要求
1.项目背景
本项目在江苏省体育科学研究所数据中心（一期）平台基础上，开展二期一体化体育科研数据智能应用平台建设，核心完成科研数据中心搭建、运动知识图谱构建、运动学科高质量数据集建设、智能体应用四大核心任务。平台整体设计需遵循体育科研数据管理相关规范，兼顾实用性、专业性与扩展性，全面适配竞技体育科研分析、日常训练指导、学科专项研究等核心业务场景，保障数据合规安全、质量稳定可靠，实现数据可复用、可拓展，为后续体育科研创新与智能化应用筑牢底层数据根基。
[bookmark: heading_2]2.科研数据中心建设
科研数据中心作为平台核心数据底座，需具备高效数据汇聚、规范数据治理、安全权限管控三大核心功能，实现体科所多类科研数据的统一管理、高效调用与安全防护。
[bookmark: heading_3]2.1数据汇聚功能
[bookmark: heading_4]2.1.1功能要求
（1）◇数据接入管理：支持统一查看、新增、编辑、停用数据源；可查看接入数据源名称、类型、协议、连接地址、接入时间、运行状态等；支持在线测试数据源连通性、一键重连、异常告警。
（2）◇数据同步任务管理：支持可视化配置定时 / 实时同步任务；支持增量同步、全量同步、断点续传；可查看任务执行日志、同步记录、失败原因，支持任务暂停 / 重启 / 删除。
[bookmark: heading_5]2.1.2技术参数
（1）◇多渠道数据接入：可对接体科所现有一期数据平台数据，同步整合运动健康、运动康复、运动营养、运动心理、运动训练五大学科日常业务数据，以及低氧实验室环境监测数据，实现全场景科研数据集中汇总。
（2）◇多类型数据兼容：支持结构化数据（测试指标、业务表单）、半结构化数据（运行日志、XML/JSON 格式文件）、非结构化数据（体测报告、康复方案、训练视频、科研文档）全覆盖接入；兼容数值、文本、日期及图片、视频、音频等多媒体文件格式，满足体育科研多样化数据存储需求。
（3）◇协议适配对接：支持 TCP/IP、HTTP/HTTPS、FTP、SFTP、MQTT 及各类设备私有协议，适配不同设备、不同系统的数据传输对接，保障数据接入的灵活性与稳定性。
[bookmark: heading_6]2.2数据治理功能
[bookmark: heading_7]2.2.1功能要求
（1）▲数据标准管理：提供可视化数据字典、数据元、编码规则管理界面；支持按学科、专项、环境分类维护标准；支持标准导入导出、版本管理、审核发布。（提供同类项目类似功能的系统截图）
（2）▲数据质量监控：支持配置完整性、准确性、一致性、时效性、唯一性质量规则；提供质量仪表盘、质量报告、异常告警。（提供同类项目类似功能的系统截图）
[bookmark: heading_8]2.2.2技术参数
（1）数据标准统一管理：严格遵循国家体育科研数据标准及行业数据元规范，支持自定义学科、专项运动、低氧环境专属数据字典、编码规则及字段定义，实现跨学科、跨项目数据格式统一，保障数据互通共享。
（2）◇自动化数据清洗处理：内置智能清洗引擎，可自动完成数据去重、降噪、缺失值补全、异常值修正等操作，减少人工干预，提升数据处理效率。
（3）全维度数据质量管控：建立覆盖数据完整性、准确性、一致性、时效性、唯一性的质量监控机制，实时监测数据质量状态，及时预警异常问题，保障科研数据可靠有效。
（4）跨维度数据融合关联：支持学科数据、专项运动数据、低氧环境数据与运动员基础信息的多维度关联整合，支撑多场景科研研究。
（5）◇自动化数据处理量化指标：内置智能清洗引擎实现数据异常识别、缺失值处理自动化率≥80%，大幅降低人工数据修正工作量。
[bookmark: heading_9]2.3数据安全与权限管理功能
[bookmark: heading_10]2.3.1功能要求
（1）用户与角色管理：支持用户新增、编辑、禁用、删除；支持角色自定义（超级管理员、学科管理员、科研人员、运动员等）；支持用户多角色分配、角色权限批量复制。
（2）细粒度权限管控：支持按数据目录、数据源、数据集、字段级分配查看 / 录入 / 修改 / 导出 / 删除权限。
（3）◇操作审计日志管理：支持日志统一存储、检索、导出；支持按用户、时间、操作类型筛选；支持日志留存周期配置（≥3 年）、日志备份。
（4）◇国产化适配：支持数据平台的国产化适配迁移。针对现有系统数据向国产化环境迁移，从迁移策略、适配转换、测试验证等方面，制定数据迁移方案。
[bookmark: heading_11]2.3.2技术参数
（1）◇分级权限精细化管控：支持超级管理员、学科管理员、科研人员、运动员多级角色权限配置，可按角色灵活分配数据查看、录入、修改、导出权限，严格杜绝越权操作，适配不同岗位人员使用需求。
（2）◇隐私数据智能脱敏保护：针对运动员身份证号、联系方式、病史等隐私信息，以及涉密科研数据，支持自动脱敏处理，可自定义脱敏规则，脱敏后数据不影响正常科研分析，兼顾隐私保护与科研价值。
（3）全流程操作日志审计：全程记录数据接入、查询、修改、导出、删除等所有操作日志，日志留存周期不低于3年，支持日志检索、导出与行为溯源，满足科研保密及合规审计要求。
[bookmark: heading_12]3运动知识图谱建设
运动知识图谱作为平台智能化核心引擎，需具备专业知识体系构建、多源知识整合、可视化交互查询三大功能，将零散体育科研知识结构化、可视化，支撑智能检索、知识关联分析等应用。
[bookmark: heading_13]3.1知识图谱本体构建功能
[bookmark: heading_14]3.1.1功能要求
（1）▲本体可视化建模：提供图形化本体编辑器，支持节点（运动员、项目、学科、指标等）、关系（属于、影响、关联等）、属性拖拽式编辑；支持本体分类管理、版本管理、导入导出。（提供同类项目类似功能的系统截图）
（2）▲本体审核与发布：支持本体新建、修改后提交审核；支持审核流程配置、审核意见记录、版本回退；支持正式发布本体、下线停用。（提供同类项目类似功能的系统截图）
[bookmark: heading_15]3.1.2技术参数
（1）◇全领域本体覆盖：构建以运动员、运动项目、学科、训练场景、科研指标为核心的本体体系，全面覆盖体科所科研核心业务维度。
（2）可视化本体管理：支持本体节点与关系的新增、修改、删除操作；适配竞技体育科研特色，灵活新增专项运动专属节点与关联关系。
（3）权威领域知识融合：整合体育科研行业标准、学术文献、体科所历史科研成果及学科专业知识，构建专业级体育科研领域本体，确保知识内容的权威性与专业性。
[bookmark: heading_16]3.2知识抽取与融合功能
[bookmark: heading_17]3.2.1功能要求
（1）知识抽取任务管理：支持配置结构化库、文档、论文、方案等抽取任务；可查看抽取进度、结果统计、失败明细，支持重跑任务。
（2）◇知识标注管理：提供实体标注、关系标注、属性标注界面；支持多人协同标注、标注任务分配、标注结果审核。
（3）知识更新管理：支持增量更新、定时批量更新、人工触发更新；支持更新内容预览、更新前后对比、更新回退；支持知识发布上线、下线归档。
[bookmark: heading_18]3.2.2技术参数
（1）▲多源知识智能抽取：支持从结构化数据库、科研报告、学术论文、康复方案、营养手册、心理资料、训练大纲中自动抽取实体、关系与属性；针对小众专项领域知识，支持人工标注补充，完善知识覆盖范围。（提供同类项目类似功能的系统截图）
（2）▲知识对齐消歧处理：自动完成跨数据源、跨学科知识实体对齐与关系消歧，有效解决同名异义、同义异名问题，确保知识关联准确无误。（提供同类项目类似功能的系统截图）
（3）▲灵活知识更新机制：支持增量知识更新、定时批量更新、人工触发更新三种模式，适配知识新增、修正、迭代需求，保障知识图谱时效性。（提供同类项目类似功能的系统截图）
[bookmark: heading_19]3.3知识图谱可视化交互功能
[bookmark: heading_20]3.3.1功能要求
（1）▲图谱可视化展示：支持全图浏览、聚焦节点、放大缩小、平移、全屏；支持节点 / 关系自定义颜色、图标、大小；支持一键布局、层级展开 / 收缩、隐藏无关节点。（提供同类项目类似功能的系统截图）
（2）▲多维度检索查询：支持关键词检索、实体检索、关系检索、属性检索；支持按学科、项目、运动员、指标等多维度筛选；支持检索结果高亮定位、快速聚焦图谱。（提供同类项目类似功能的系统截图）
（3）▲图谱导出与共享：支持图谱图片导出、数据导出、嵌入链接共享。（提供同类项目类似功能的系统截图）
[bookmark: heading_21]3.3.2技术参数
（1）可视化图谱操作：支持图谱节点、关系拖拽调整，自定义颜色标注，以及层级展开 / 收缩操作，直观呈现知识关联逻辑。
（2）多维度图谱筛选：可按学科、运动项目、运动员等维度快速筛选图谱视图，精准定位目标知识内容，提升知识检索效率。
[bookmark: heading_22]4垂直领域高质量数据集建设
围绕体科所竞技体育科研专属场景，建设垂直领域标准化、高质量数据集，所有数据集仅用于支撑对应体育垂直大模型的训练、微调与推理工作，不依托平台实现智能化业务功能。数据集整体具备合规安全、高精准、低噪声、强适配、可迭代的特性，为体育科研大模型研发提供专业数据支撑。
[bookmark: heading_23]4.1高质量数据管理功能与质量要求
[bookmark: heading_24]4.1.1功能要求
（1）▲高质量数据集管理：支持数据集创建、命名、分类、标签、版本管理；支持数据集详情查看。（提供同类项目类似功能的系统截图）
（2）数据集权限与共享：支持数据集查看、下载、导出权限控制；支持数据集申请、审批、授权；支持数据集离线交付、在线接口调用配置、访问日志审计。
（3）▲数据集质量评估：支持自动化质量评分（合规、完整、准确、一致、时效、低噪）；支持生成质量报告、问题明细、整改建议；支持质量版本对比、质量趋势分析。（提供同类项目类似功能的系统截图）
（4）数据集更新管理：支持增量更新、批量定时更新、版本迭代；支持更新内容校验、更新记录追溯、历史版本回溯；支持更新后自动触发质量重评。
[bookmark: heading_25]4.1.2技术参数
（1）数据合规安全：所有数据集严格遵循《数据安全法》《个人信息保护法》，数据来源为体科所正规科研实测数据、专项训练案例、权威诊疗记录、科研档案等，数据真实有效，无虚假、无效、冗余数据，符合体育科研数据保密规范。
（2）数据质量标准：完成全流程数据清洗、脱敏、降噪、标注、结构化处理，适配体育垂直大模型微调与推理场景，保障数据质量与可用性。
（3）◇数据格式规范：数据集采用 CSV、JSON、Parquet 等通用标准格式，附带完整数据说明文档，包含字段定义、数据来源、采集时间、质量说明、使用规范等核心内容，便于数据复用与模型训练。
（4）数据更新机制：支持数据集实时更新、批量定时更新，适配体育科研数据迭代、模型优化的动态需求。
（5）数据集交付：完整交付标注数据集、配套数据文档、元数据，支持离线交付、在线接口调用两种交付方式，满足大模型研发使用需求。
[bookmark: heading_26]4.2分场景高质量数据集建设
[bookmark: heading_39][bookmark: heading_27]4.2.1运动训练管理数据集
本数据集为运动训练领域垂直大模型训练、微调、推理提供全流程科研数据支撑，聚焦运动员日常训练、负荷管控、训练优化等核心科研场景。数据集收录不同训练周期的标准化训练计划、训练内容、训练强度参数、训练负荷数据、身体疲劳监测数据、训练恢复数据、阶段性训练效果评估数据、运动员主观反馈数据等；区分整理合理负荷、过度负荷、负荷不足等分类样本，数据结构统一、质量可控，适配运动训练大模型的专项训练与推理场景；适配技战术分析系统数据的接入。
4.2.2运动健康管理数据集
本数据集为运动健康领域垂直大模型训练、微调、推理提供标准化数据支撑，汇总整理运动员全维度健康监测与评估相关数据。数据集涵盖不同年龄段、不同训练阶段运动员的身体形态、身体机能、身体素质常态化监测数据、阶段性评估数据，包含健康状态分类、体态异常、机能偏差、素质短板等标准化标签数据，数据经过结构化、降噪、标注处理，适配运动健康大模型专项训练场景。
[bookmark: heading_30]4.2.3运动康复管理数据集
本数据集为运动康复领域垂直大模型训练、微调、推理提供专业化数据支撑，聚焦运动康复全流程科研数据归集整理。数据集构建 “损伤 - 评估 - 方案 - 干预 - 效果” 闭环数据体系，收录各类常见运动损伤的诊断数据、损伤程度分级标签、标准化康复方案、分阶段康复训练计划、干预执行记录、自主作业反馈、康复效果评分、预后评估、康复复盘等核心数据，数据标注规范、噪声低，适配运动康复大模型研发训练需求。
[bookmark: heading_33]4.2.4运动营养管理数据集
本数据集为运动营养领域垂直大模型训练、微调、推理提供多维度数据支撑，整合运动员营养科研相关关联数据。数据集收录不同训练强度、训练周期、身体状态、伤病情况、低氧环境下的运动员生理生化数据、体格体态数据、饮食摄入数据、营养需求样本数据，经过合规脱敏与结构化处理，适配运动营养大模型的训练与迭代。
[bookmark: heading_36]4.2.5运动心理管理数据集
本数据集为运动心理领域垂直大模型训练、微调、推理提供精细化数据支撑，归集运动员全周期心理科研数据。数据集包含运动员心理测评原始数据、情绪分类标签、压力等级标注、心理问题分类数据、训练及赛事场景心理状态样本、心理咨询干预案例、心理调节方案、心理状态动态时序变化数据等，数据维度全面、标注精准，适配运动心理垂直大模型研发应用。
4.2.6运动生理生化数据集
本数据集为运动生理生化领域垂直大模型训练、微调、推理提供标准化数据支撑，归集运动员在不同训练状态、环境、负荷下的生理与生化检测数据。涵盖血细胞、免疫、内分泌、铁代谢、能量代谢、肌肉损伤、氧转运等核心指标，包括 WBC、RBC、Hb、Hct、CK、BUN、睾酮、皮质醇、铁蛋白、血清铁等；数据包含单次检测值、历史序列、性别 / 项目参考区间、异常标注、采样环境与时间信息；经过合规脱敏、清洗降噪、结构化标注、质量校验，适配生理生化趋势研判、机能监控、疲劳诊断类大模型训练场景。
4.2.7体能训练数据集
本数据集为体能训练领域垂直大模型训练、微调、推理提供全流程数据支撑，聚焦运动员基础体能、专项体能、体能评估、体能恢复全链条数据。涵盖体成分（体重、肌肉量、体脂率、BMI）、有氧能力（最大摄氧量、无氧阈）、无氧能力（峰值功率、平均功率、递减率）、力量素质（最大力量、爆发力、核心力量）、速度灵敏柔韧指标；包含测试成绩、历史对比、等级标签、训练负荷、恢复情况、专项适配度标注；数据格式统一、标注规范、噪声低、覆盖多项目多周期，适配体能诊断、训练优化、专项提升类大模型训练场景。
4.2.8运动生物力学数据集
本数据集为运动生物力学领域垂直大模型训练、微调、推理提供专业化数据支撑，归集竞技体育专项动作的运动学、动力学、肌电、足底压力、三维动作捕捉等数据。涵盖关节角度、角速度、位移、速度、加速度、地面反作用力、力矩、冲量、肌电激活时序与幅值、足底压力分布等核心参数；包含动作视频、原始采集数据、关键参数序列、技术评价标签、动作质量分级、伤病风险标注；数据经过降噪、校准、结构化、标注与脱敏，适配动作技术分析、动作纠错、专项技术优化、运动损伤预防类大模型训练场景。
5学科报告智能体
构建科学报告智能体应用。支持将“××近半年最大摄氧量与深蹲力量变化趋势”这类口语化查询，自动转化为数据查询与图谱推理，进而生成从战术指令、个人激励到统计分析的多版本报告，并配合趋势图等可视化图表，直观呈现测试数据的标准化结果、动态趋势与深层关联，实现一站式精准解读。
5.1功能要求
（1）学科报告智能体需通过整合运动员数据集、知识图谱与大语言模型，支持以自然语言对话方式，适配教练员、运动员、科研人员的差异化场景。
（2）多版本报告生成
智能体需支持面向不同角色的多版本报告生成：
①◇教练员团队版报告：智能体支持批量生成团队测试报告，按队员维度展示血细胞、生化、免疫、铁代谢核心指标数值，并自动生成单指标团队对比柱状图。实现智能体同步输出指标异常提示与训练建议，并可统一填写采样日期、检测人员、复核人员信息。
②◇运动员简版报告：适配运动员个人查看场景，智能体支持以表格形式清晰呈现血细胞、铁代谢、生化、免疫指标，并支持展示指标男女参考范围、既往均值/最值、历史历次检测值，便于运动员直观对比个人健康数据。
③◇科研人员全版报告：面向科研深度分析需求，智能体需全面覆盖血细胞（含细分比率/数量）、铁代谢、内分泌、生化等全量指标，支持多维度数据汇总与精细化数值呈现，满足科研数据溯源与专项研究需求。
④▲机能测试报告：智能体可独立生成体成分、有氧能力、无氧能力专项报告，以表格化展示体重、肌肉量、最大摄氧量、峰值功率等指标，并配套专项趋势图表，适配体能训练评估场景。（提供同类项目类似功能的系统截图）
（2）可视化趋势分析
学科报告智能体内置图表引擎，实现可视化趋势分析：
①▲智能体支持按指标分类生成趋势折线图，涵盖氧转运系统、铁代谢、免疫系统、内分泌系统、肌肉负荷、能量代谢、体成分、有氧/无氧能力等维度。（提供同类项目类似功能的系统截图）
②◇图表支持多时间节点数据回溯，可自定义展示周期与指标组合，并支持放大、缩小、平移操作，智能体以此直观呈现指标动态变化规律。
③在团队版报告中，智能体支持生成单指标队员对比柱状图，以快速定位个体指标差异。
（3）报告数据关联与筛选
智能体可将报告数据与科研数据中心互通，实现“数据-报告-档案”一体化查询：
①◇智能体需支持关联运动员基础信息、历史测试数据、训练档案，构建完整的查询链路。
②▲智能体需支持按运动员姓名、测试日期、运动项目、指标类型进行多维度筛选报告，并可批量筛选、导出指定范围报告。（提供同类项目类似功能的系统截图）
③▲智能体可对指标异常值自动标红高亮，快速识别健康风险与训练负荷异常。（提供同类项目类似功能的系统截图）
④支持多学科数据综合查询与跨学科知识推理分析，兼容单学科独立分析、多学科联合综合分析两类业务场景；可围绕运动员训练负荷、身体机能、恢复水平多核心维度开展竞技状态综合研判与运动损伤、过度疲劳等风险自动识别；依托AI智能体实现跨垂直学科数据联动检索、多学科融合分析报告自动生成、针对性训练干预方案智能规划输出。
5.2技术参数
学科报告智能体的技术参数如下：
(1)报告类型覆盖：智能体需支持教练员团队版、运动员简版、科研人员全版、机能测试报告4类核心报告。
(2)覆盖学科核心指标，如：
血细胞：WBC#、中性粒细胞、淋巴细胞、RBC#、Hct、Hb、RDW、MCV、MCHC、PLT及细分比率/数量指标；
生化：CK、BUN；
免疫：T、C、T/C；
铁代谢：铁蛋白、血清铁、转铁蛋白；
内分泌：睾酮、皮质醇、维生素B12、叶酸；
体成分：体重、肌肉量、体脂率、BMI；
有氧能力：最大摄氧量、相对最大摄氧量、呼吸商、心率、持续运动时长、无氧阈；
无氧能力：峰值功率、相对峰值功率、峰值功率时间、平均功率、无氧功率递减率。
(3)数据维度支持：智能体兼容男女差异化参考范围，支持展示既往均值、既往最值、历次检测值，并支持多周期数据对比与趋势回溯。
(4)可视化能力：智能体内置图表引擎，支持柱状图、折线图生成；图表支持多指标叠加、时间轴自定义、数据标签显示，趋势数据精度保留至小数点后2位。
(5)异常识别与解读：需面向教练员、运动员、科研人员输出差异化报告。智能体内置指标异常阈值规则，可自动识别超标数据并高亮提示；智能体支持预设训练建议模板，并能根据指标异常类型自动匹配对应解读建议。
6 综合报告智能体
以典型周期性运动项目（1-2个）的科研数据全链条分析应用为目标，构建跨学科综合分析智能体应用。智能体在运动训练、运动健康、运动康复、运动营养、运动心理、生理生化、体能训练、生物力学等垂直学科数据基础上，通过知识图谱关联与大语言模型推理，实现训练负荷、身体机能、恢复水平三大核心维度的综合研判，自动识别运动损伤、过度疲劳等风险，并输出跨学科融合分析报告与针对性训练干预方案，支撑教练团队、科研人员的科学化决策。
6.1功能要求
（1）综合学科智能体需在学科报告智能体的单学科数据基础上，通过知识图谱构建学科间指标关联关系（如免疫指标与训练负荷），支持以自然语言对话方式发起跨学科综合查询与推理分析，兼容单学科独立分析、多学科联合综合分析两类业务场景。
（2）竞技状态综合研判
智能体需围绕训练负荷、身体机能、恢复水平三大核心维度，对运动员竞技状态进行综合评估：
①◇训练负荷维度：智能体整合主观训练负荷（RPE）、客观训练负荷（GPS/心率等，如已接入）与生化、内分泌指标（如CK、皮质醇、睾酮/皮质醇比值），自动计算急慢性负荷比等负荷监控指标，判定训练负荷是否处于合理区间。
②◇身体机能维度：智能体综合体成分、有氧能力、无氧能力、血细胞等指标，生成机能状态综合评分，识别机能下降或异常波动的运动员及可能诱因。
③◇恢复水平维度：智能体综合免疫、铁代谢、内分泌、神经压力、睡眠质量等指标的动态变化，评估运动员机体恢复程度，识别恢复不足或恢复延迟的个体。
④▲智能体需支持将三大维度评估结果进行加权融合，输出竞技状态综合研判结论，并以量化评分与等级（如良好/关注/预警）形式呈现。（提供同类项目类似功能的系统截图）
（3）风险自动识别
①智能体需具备运动负荷监测下的运动损伤风险与过度疲劳（过度训练综合征）风险自动识别能力，基于多学科指标的组合异常模式进行风险判定，降低单指标误判率。
②▲智能体需支持运动员机能恢复能力的评估及恢复不足的风险等级分级（如低/中/高风险），并对机能恢复不足高风险个体自动生成预警提示，标注风险关联的核心指标与学科来源。（提供同类项目类似功能的系统截图）
③智能体需支持风险识别结果的历史追溯，便于科研人员回溯风险发生前的指标演变轨迹，验证风险模型的有效性。
（4）多学科融合分析报告自动生成
①团队综合版报告：面向教练团队，智能体支持批量生成全队竞技状态综合报告，按队员维度展示三大核心维度评分、风险等级，并自动生成团队风险分布、维度对比等可视化图表。
②个人综合版报告：面向运动员个人，智能体以简明易懂的方式呈现个人竞技状态综合评估结果、风险提示及针对性建议，避免专业术语堆砌。
③科研综合版报告：面向科研人员，智能体全面呈现跨学科指标关联分析过程、模型计算依据与置信度，支持数据溯源与方法学复核。
（5）针对性训练干预方案智能规划
①◇智能体需基于综合研判结果与风险识别结论，自动匹配并生成个性化训练干预方案，涵盖训练负荷调整建议、恢复措施建议、营养/医学转介建议等。
②智能体支持干预方案库的动态维护与更新，支持科研人员对方案模板进行编辑、审核与版本管理。
③◇智能体输出的干预方案需注明关联的判定依据（对应学科指标与研判维度），确保方案可解释、可追溯。
6.2技术参数
(1)学科覆盖范围：智能体需整合运动训练、运动健康、运动康复、运动营养、运动心理、生理生化、体能训练、生物力学等垂直学科全量指标数据。
(2)◇核心研判维度：训练负荷、身体机能、恢复水平三大核心维度，支持维度权重可配置。
(3)风险识别类型：至少覆盖运动损伤风险、过度疲劳（过度训练综合征）风险两类，支持风险类型的规则扩展。需基于训练、体能、生理等相关指标识别运动损伤风险、过度疲劳风险，并在输出结果中完整体现风险类型、风险等级、主要触发指标及风险判定依据。
(4)报告类型覆盖：智能体需支持团队综合版、个人综合版、科研综合版3类核心综合报告。
(5)分析模型能力：智能体需内置跨学科指标关联分析模型（知识图谱驱动）、竞技状态综合评分模型、风险预测模型，支持模型规则的可配置与迭代更新。需基于知识图谱对训练、体能、生理、生化、医疗、心理等不同学科指标开展关联分析，并在输出结果中完整体现关联指标、关联关系或推理路径、关键影响因素及综合分析结论。
(6)可视化能力：智能体内置跨学科图表引擎，支持关联热力图、雷达图、多维度趋势叠加图等图表类型；图表支持多学科数据叠加展示、时间轴自定义、数据标签显示，趋势数据精度保留至小数点后2位。
(7)◇查询推理性能量化指标：智能体单次查询推理响应时间≤5秒、跨学科联合推理全流程响应时间≤10秒，保障多角色人员实时数据分析、报告生成使用体验。
四、商务要求
1. 服务期限
合同签订后6个月内完成所有成果的交付。
2. 付款方式
2.1付款进度
(1) 第一笔款：合同生效后，采购人在收到供应商提供的有效增值税发票后20个工作日内，支付合同总金额的30%。
(2) 第二笔款：完成项目所有建设内容的《需求规格说明书》并经采购人书面确认，且收到供应商提供的有效增值税发票后20个工作日内，支付合同总金额的10%；
(3)第三笔款：项目建设内容试运行，单位内部试运行验收通过且采购人收到供应商提供的有效增值税发票后20个工作日内，支付合同总金额的50%；
(4)第四笔款：项目通过采购人组织的合同验收且采购人收到供应商提供的有效增值税发票后10个工作日内，支付合同总金额的10%。
2.2 履约保证金
(1)乙方应在签订采购合同后，于5个工作日内向甲方提交有效的电子履约保函（保险）。乙方可通过江苏省政府采购电子履约保函（保险）平台线上申请，经第三方机构审核开函后向甲方出具履约保函（保单）。履约保函（保险）金额为人民币50000元。（不得超过合同金额的10%）。
(2)合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。
①履约保证金退还方式：乙方按合同要求全部履约完成并经甲方验收合格后，甲方应将履约保函（保单）原件退还乙方；以电子保函形式出具的，甲方应在平台确认履约完成，保函自动失效。
②履约保证金退还时间：甲方应在收到乙方提交的退函申请及相关材料后20日内将履约保函（保单）原件退还乙方。
③履约保证金退还条件：乙方按合同要求全部履约完成，经甲方验收合格、出具验收报告，且合同履行期间未发生需启动保函赔付的违约情形。甲方向乙方退还保函（保单）原件或在平台确认履约完成。
④履约保证金不予退还的情形：乙方出现下列情形之一的，甲方有权向出具保函（保险）的第三方机构提出索赔，由第三方机构按照保函（保险）金额向甲方承担赔偿责任：
1）乙方不履行与甲方订立的合同的；
2）乙方所提供的货物或服务不符合合同约定或招标文件要求的；
3）乙方将合同内容转包、违法分包的；
4）乙方在合同期内自行停止合约或被甲方终止合约的。
3. 合同验收
（1）验收条件
项目需满足以下条件方可申请验收：
①项目已按合同及招标文件要求完成全部建设内容，并已连续稳定运行不少于1个月。
②供应商已按合同约定提交所有必要的验收成果文档（包括但不限于方案、设计、手册、报告、清单等）。
③供应商已完成内部检查，整理好验收文件清单。
④项目已通过监理单位预验收、必要的第三方软件测试及安全测评。
⑤所有相关检验结果已随服务提交采购人，并经采购人确认满足验收条件。
（2）验收方式
满足上述验收条件后，采购人将依据相关政府采购及政务信息化项目管理规定成立验收小组进行合同验收。
（3）验收说明
①若验收不合格，供应商应负责整改，并在符合条件后重新申请验收。
②若二次验收仍不合格，采购人有权终止合同并要求赔偿损失（具体赔偿方式按合同约定执行）。因供应商原因导致验收不合格产生的延期及额外成本由供应商承担。
4.项目需求理解
投标人需深刻理解竞技体育科研场景提供需求理解方案。方案包括（1）痛点分析：方案需结合垂直学科，详细分析各学科的数据特征与业务痛点；（2）针对性措施：针对所覆盖学科提出数据汇聚治理、知识图谱构建或高质量数据集建设的具体针对性措施，而非通用性描述；（3）技术支持路径：明确阐述“数据→知识→智能应用”赋能链条各环节间的逻辑衔接关系，并说明对训练指导、学科专项研究、垂直大模型三类应用场景的具体支撑路径。
5.总体技术方案
投标人须提供项目总体技术方案，方案包含：①总体架构设计（提供架构图）；②数据治理和高质量数据集建设设计（提供流程图）；③知识图谱增强的智能体认知推理与闭环决策架构（提供流程图）。
6.项目实施方案
投标人须提供项目实施方案，提供完整的项目组织与管理、可行的工作计划进度、稳妥的项目实施方案（如部署、联调）、质量管理方案等。
工作计划进度要求：
（1） 总工期与阶段节点：自合同签订之日后6个月内完成全部建设并通过终验。
（2） 响应文件须提供《项目实施进度计划表》，逐项载明阶段任务、起止时间、里程碑、交付物及人员投入。实施期内执行周报、月报与月度例会制度；每阶段完成后 5 个工作日内提交阶段成果供采购人确认，确认通过方可转入下一阶段。
7.技术培训要求（投标人须提供项目培训方案）
供应商需免费向采购人提供相关培训，以便工作人员对平台熟练操作，同时保证能够进行系统的运行管理、操作、维护，故障分析处理等工作。投标人须提供售后服务方案，包含服务方式、服务组织体系、售后服务保障措施、售后服务应急响应措施等内容。具体培训要求包括：
（1）供应商必须提供具有相应专业知识、实际工作和教学经验的培训教师，供应商所提供的讲师必须具有2年以上的培训工作经验，讲师数量至少2人。
（2）供应商应为采购人提供包括但不限于下列几个方面的培训内容：
①系统业务操作培训；
②系统管理、维护工具培训；
③采购人认为必要的其他培训。
（3）供应商负责提供培训所需计划和电子版资料，采购人有权在系统内部使用这些培训资料。
（4）培训地点：由采购人指定。
8.知识产权要求
本项目开发成果的知识产权归采购人所有，项目验收前，供应商必须向采购人提交相关项目文档及本项目开发部分程序源代码等开发成果。供应商应保证采购人方在使用、接受本次招标中产品和服务或其任何一部分时，不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉，避免潜在的版权纠纷。一旦出现侵权，由供应商负全部责任。
9.售后服务要求（投标人须提供售后服务方案）
投标人须提供售后服务方案，包含服务方式、服务组织体系、售后服务保障措施、售后服务应急响应措施等内容。
在合同验收合格后，供应商须提供1年免费质保与系统维护服务。免费质保期从合同验收合格之日起计算。
质保期间发生的任何异常故障和损坏（人为损坏除外）引起的费用应由供应商负责。在发生故障后，对关键故障和核心业务支持 7×24 小时响应，对于一般故障，可确保技术人员 2 小时内抵达现场、12 小时内解决，实现业务中断影响最小化。
售后服务保障措施包括：（1）定期巡检：每月开展1次平台巡检，涵盖数据库、应用系统、网络安全等维度，重点检查资源占用、性能瓶颈等；（2）灾难恢复：制定灾难恢复方案，RTO（恢复时间目标）≤4小时（从故障发生到业务完全恢复）；（3）协同运维：配合完成政务云环境升级、安全策略调整等工作，确保平台与政务云环境兼容适配。
质保期内所提供技术服务涉及的费用含在合同总价中（即项目质保期为免费服务）。质保期内，供应商应提供故障响应、系统配置管理等质保服务，以保障系统安全稳定运行。
10.项目保密要求
（1）供应商应对项目技术文件以及由采购人提供的所有内部资料、技术文档、数据和信息予以保密；供应商应与采购人签订保密协议并严格遵守，未经采购人书面许可，供应商不得以任何形式向第三方透露本项目标书、技术方案等内容。
（2）供应商驻场工作人员应签订保密承诺书，承诺内容需得到采购人认可，并与合同、保密协议一并提交给采购人。
11.投标人要求
（1）投标人须提供有效期内的ISO9001质量管理体系认证证书。
（2）投标人具有自主研发能力，具备类似如下自主知识产权的著作权证书：健康风险评估类、知识图谱类、康复训练类等。
（3）项目经理（限1人）配置：投标人需提供拟担任本项目的项目经理具有在专科知识图谱构建或专科高质量数据集构建或研究数据平台类项目中担任项目经理的经验的相关证明。证明材料包括具有项目经理姓名的专科知识图谱构建或专科高质量数据集构建或研究数据平台类项目合同或验收报告，须提供复印件并加盖投标人公章。
注：须提供投标人和项目经理签订的有效期内的劳动合同扫描件、近半年内任意一个月投标人为其缴纳社保的证明文件。
（3） 投标人自2023年1月1日以来（以合同签订时间为准）承担过专科知识图谱构建或专科高质量数据集构建或研究数据平台类项目案例。
六、其他要求
1.项目属性:服务类项目。
2.演示要求
上传视频演示
投标人需按照招标文件规定的演示内容制作演示视频文件，视频文件的格式为X.mp4或X.avi，投标人须将视频文件分段压缩为X.zip文件上传（单个文件不得大于50M，所有文件总共不得大于300M）。文件上传方式见《操作手册》规定，上传的演示视频将作为投标文件的组成部分，视频时长总计不超过10分钟。
演示内容如下：
[bookmark: _Toc120614281]围绕“知识图谱可视化交互功能”、“学科报告智能体”和“综合报告智能体”功能要求进行演示。
针对“知识图谱可视化交互功能”进行演示，演示内容包括;
（1）演示可视化图谱操作：支持图谱节点、关系拖拽调整，自定义颜色标注，以及层级展开/收缩操作，直观呈现知识关联逻辑。
（2）演示多维度图谱筛选：按学科、运动项目、运动员等维度快速筛选图谱视图，精准定位目标知识内容。
针对“学科报告智能体”中“可视化能力”进行演示，演示内容包括：智能体内置图表引擎，支持柱状图、折线图生成；图表支持多指标叠加、时间轴自定义、数据标签显示，趋势数据精度保留至小数点后2位。针对“学科报告智能体”中“异常识别与解读”进行演示，演示内容包括：需面向教练员、运动员、科研人员输出差异化报告。智能体内置指标异常阈值规则，可自动识别超标数据并高亮提示；智能体支持预设训练建议模板，并能根据指标异常类型自动匹配对应解读建议。
针对“综合报告智能体”进行演示，演示内容包括：
（1）演示风险识别类型：至少覆盖运动损伤风险、过度疲劳(过度训练综合征)风险两类风险识别，支持风险类型规则扩展。需基于训练、体能、生理等相关指标识别运动损伤风险、过度疲劳风险，并在输出结果中完整体现风险类型、风险等级、主要触发指标及风险判定依据。
（2）演示分析模型能力：智能体内置跨学科指标关联分析模型(知识图谱驱动)、竞技状态综合评分模型、风险预测模型，支特模型规则的可配置与选代更新。需基于知识图谱对训练、体能、生理、生化、医疗、心理等不同学科指标开展关联分析，并在输出结果中完整体现关联指标、关联关系或推理路径、关键影响因素及综合分析结论。

第五章  评标方法与评标标准
采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。
	采购包号
	选取中标候选人数量
	选取中标候选人的原则

	1
	1
	满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。


政府采购政策功能落实
1.小微型企业价格扣除
（1）本项目对小型和微型企业提供的服务给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。
（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小微企业声明函》。
注：非专门面向中小微型企业采购的采购项目采购包，供应商未提供本项目所投采购包提供服务的人员均为依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员的书面声明（书面声明格式见招标文件第六章附件14），供应商将不享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的价格扣除优惠政策。
2.残疾人福利单位价格扣除
（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。
（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。
3.监狱和戒毒企业价格扣除
（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。
（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。
4.残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
5.如果本项目同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
6.联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
7.采购本国产品的支持政策
7.1 当采购包中含有货物的，供应商为该采购包提供的符合本国产品标准的货物成本之和占该供应商提供的整个采购包成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“第六章 投标文件格式”的“附件2 投标分项报价表”中填写比例数值），依法对该供应商整个采购包给予价格评审优惠，即对该供应商整个采购包的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值不足80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
7.2 供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。
7.3 供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中标注“  /  ”的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。
7.4 评标过程中如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。
评标方法与评标标准
	序号
	评审内容
	评分细则
	分值

	1
	报价评分
（10分）
	以合格投标人的最低的投标报价为评标基准价，其报价得分为满分。其他合格投标人的报价得分统一按照下列公式计算：报价得分=（评分基准价/投标报价）*10(保留两位小数)。
	10

	2
	技术指标
（40分）
	技术指标响应：评委根据投标文件对招标文件第四章“采购需求”中第三项 技术要求的响应情况进行评审。
加▲的技术要求为重要指标项，共18项，按照采购需求提供对应证明材料，证明材料不符合要求每项扣1.5分，共27分，扣完为止。
加◇的技术要求为普通技术要求项，共26项，不符合要求的每项扣0.5分，共13分，扣完为止。
	40

	3
	项目方案
（20分）
	3.1 项目需求理解：评委根据投标文件对招标文件第四章“采购需求”中第四项 商务要求（第4点 项目需求理解）的响应情况进行评审。
（1）投标文件未符合“项目需求理解方案”中全部条款要求的，视为不符合招标文件要求，本项得0分。
（2）投标文件符合“项目需求理解方案”中全部条款要求的，视为符合招标文件，本项得3分。
（3）投标文件中对“项目需求理解方案”中的“针对性措施”、“技术支持路径”两项要求的响应内容全部优于招标文件要求的（前提是投标文件对“项目需求理解方案”中除“针对性措施”“技术支持路径”外其他要求响应内容符合招标文件要求），本项得5分。
	5

	
	
	3.2 总体技术方案：评委根据投标文件对招标文件第四章“采购需求”中第四项 商务要求（第5点 总体技术方案）的响应情况进行评审。
（1）投标文件未符合“总体技术方案”中全部条款要求的，视为不符合招标文件要求，本项得0分。
（2）投标文件符合“总体技术方案”中全部条款要求的，视为符合招标文件，本项得3分。
（3）投标文件中对“总体技术方案”中的“数据治理和高质量数据集建设设计”、“知识图谱增强的智能体认知推理与闭环决策架构”两项要求的响应内容全部优于招标文件要求的（前提是投标文件对“总体技术方案”中的除“数据治理和高质量数据集建设设计”、“知识图谱驱动的智能体推理与业务闭环设计”外其他要求响应内容符合招标文件要求），本项得5分。
	5

	
	
	3.3 项目实施方案：评委根据投标文件对招标文件第四章“采购需求”中第四项 商务要求（第6点 项目实施方案）的响应情况进行评审。
1）投标文件未符合“项目实施方案”中全部条款要求的，视为不符合招标文件要求，本项得0分。
（2）投标文件符合“项目实施方案”中全部条款要求的，视为符合招标文件要求，本项得2分。
（3）投标文件对“项目实施方案”中“可行的工作计划进度”一项要求的响应内容优于招标文件要求的（前提是投标文件对“项目实施方案”中除“可行的工作计划进度”外其他要求响应内容符合招标文件要求），本项得4分。
	4

	
	
	3.4 项目培训方案：评委根据投标文件对招标文件第四章“采购需求”中第四项 商务要求（第7点 技术培训要求）的响应情况进行评审。
（1）投标文件未符合“技术培训要求”中全部条款要求的，视为不符合招标文件要求，本项得0分。
（2）投标文件符合“技术培训要求”中全部条款要求的，视为符合招标文件要求，本项得2分。
（3）投标文件对“技术培训要求”中“培训内容”一项要求的响应内容优于招标文件要求的（前提是投标文件对“项目培训方案”中除“培训内容”外其他要求响应内容符合招标文件要求），本项得3分。
	3

	
	
	3.5售后服务方案：评委根据投标文件对招标文件第四章“采购需求”中第四项 商务要求（第9点 售后服务要求）的响应情况进行评审。
（1）投标文件未符合“售后服务要求”中全部条款要求的，视为不符合招标文件要求，本项得0分。
（2）投标文件符合“售后服务要求”中全部条款要求的，视为符合招标文件要求，本项得2分。
（3）投标文件对“售后服务要求”中“售后服务保障措施”一项要求的响应内容优于招标文件要求的（前提是投标文件对“售后服务方案”中除“售后服务保障措施”外其他要求响应内容符合招标文件要求），本项得3分。
	3

	4
	商务评分
（20分）
	4.1投标人资信能力
投标人须提供有效期内的ISO9001质量管理体系认证证书。提供得1分，不提供不得分。（以上证书须提供复印件并加盖投标人公章）
	1

	
	
	4.2 投标人能力评估
投标人具有自主研发能力，具备类似如下自主知识产权的著作权证书：健康风险评估类、知识图谱类、康复训练类等，每提供一类得1分，同一类关键词不重复计分，本项最高得3分，不提供不得分。（以上证书须提供复印件并加盖投标人公章）
（如投标文件中提供的著作权名称表述与招标文件描述的关键字样不完全一致，而该投标文件中能证明供应商拥有的著作权具有相同或相似功能和效果，且评标委员会认可的，视同符合要求。）
	3

	
	
	4.3 项目经理（限1人）配置
拟担任本项目的项目经理，具有在专科知识图谱构建或专科高质量数据集构建或研究数据平台类项目中担任项目经理经验的，每提供一类项目出具的相关证明材料的得2分，本项最高得6分。证明材料包括具有该项目经理姓名的专科知识图谱构建或专科高质量数据集构建或研究数据平台类项目的合同或验收报告，须提供复印件并加盖投标人公章。同一类项目、同一个项目均不重复得分。
注：须提供投标人和项目经理签订的有效期内的劳动合同扫描件、近半年内任意一个月投标人为其缴纳社保的证明文件。
	6

	
	
	4.4 投标人类似项目业绩
投标人自2023年1月1日以来（以合同签订时间为准）承担过专科知识图谱构建或专科高质量数据集构建或研究数据平台类项目案例，提供一份案例得2.5分，同类型案例每类最高得5分，本项最高得10分，不提供不得分。须提供合同关键页（含签约双方、项目内容、签订日期及盖章页）的清晰扫描件，并加盖投标人公章；
合同未明确注明签订时间的，不予计分；同一项目合同仅计分一次，重复提交无效；未提供合同复印件或关键信息缺失不能体现项目内容的，不予计分。
	10

	5
	功能演示分（10分）
	演示时间不超过10分钟，按评标方法与评标标准提供软件功能演示讲解视频，演示视频上传指定平台，按演示点得分。采用真实系统或原型系统演示的，最高得10分；采用PPT等其他方式演示的，最终得分=原始得分*50%，最高得5分。不演示或演示不符合要求不得分。
围绕“知识图谱可视化交互功能”、“学科报告智能体”和“综合报告智能体”功能要求进行演示。
5.1针对“知识图谱可视化交互功能”进行演示，演示内容包括：
（1）演示可视化图谱操作：支持图谱节点、关系拖拽调整，自定义颜色标注，以及层级展开/收缩操作，直观呈现知识关联逻辑，全部演示得1分。
（2）演示多维度图谱筛选：按学科、运动项目、运动员等维度快速筛选图谱视图，精准定位目标知识内容。全部演示得2分。
5.2针对“学科报告智能体”中“可视化能力”进行演示，演示内容包括：智能体内置图表引擎，支持柱状图、折线图生成；图表支持多指标叠加、时间轴自定义、数据标签显示，趋势数据精度保留至小数点后2位。全部演示得1分。
5.3针对“学科报告智能体”中“异常识别与解读”进行演示，演示内容包括：需面向教练员、运动员、科研人员输出差异化报告。智能体内置指标异常阈值规则，可自动识别超标数据并高亮提示；智能体支持预设训练建议模板，并能根据指标异常类型自动匹配对应解读建议。全部演示得3分。
5.4针对“综合报告智能体”进行演示，演示内容包括：
（1）演示风险识别类型：至少覆盖运动损伤风险、过度疲劳(过度训练综合征)风险两类风险识别，支持风险类型规则扩展。需基于训练、体能、生理等相关指标识别运动损伤风险、过度疲劳风险，并在输出结果中完整体现风险类型、风险等级、主要触发指标及风险判定依据。全部演示得1分。
（2）演示分析模型能力：智能体内置跨学科指标关联分析模型(知识图谱驱动)、竞技状态综合评分模型、风险预测模型，支特模型规则的可配置与选代更新。需基于知识图谱对训练、体能、生理、生化、医疗、心理等不同学科指标开展关联分析，并在输出结果中完整体现关联指标、关联关系或推理路径、关键影响因素及综合分析结论。全部演示得2分。
	10
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投  标  文  件





项 目 名 称：               
采 购 编 号：               
      投标人名称 ：（加盖CA电子公章）
      日      期 ：               




投标文件的组成

一、基本目录
1.开标一览表（格式见附件1）
2.投标分项报价表（格式见附件2）
3.技术要求响应及偏离表（格式见附件3）
4.商务要求响应及偏离表（格式见附件4）
5.提供服务的人员均为订立劳动合同的从业人员的书面声明（附件14）
二、资格审查内容
1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明
2.上一年度的财务状况报告（投标人成立不满一年无需提供）
3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）
4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（格式见附件5）
5.参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式见附件6）
6.特定资格要求的证明文件（如果本项目对投标人做出特定资格要求的，必须提供）
7.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录（投标文件中无需提供证明材料）
8.法人授权书（格式见附件7）
9.投标函（格式见附件8）
总备注：上述“资格审查内容”中1-5条、8、9条投标人必须在投标文件中提供相关材料，否则作无效投标处理；6条如招标文件要求必须提供相关材料而未提供的，作无效投标处理。
三、符合性审查内容
投标人必须对招标文件（含技术要求和商务要求）中斜体且有下划线部分或加*号条款的实质性要求逐条做出响应，并按照招标文件要求提供证明材料，否则作无效投标处理。（格式见附件12）
四、价格扣除证明文件
1.中小微企业声明函（格式见附件9）
2.残疾人福利性单位声明函（格式见附件10）
3.关于符合本国产品标准的声明函（格式见附件13）


附件1 开标一览表
投标人全称（加盖CA电子签章）：
项目名称：XXXX
采购编号：JSZC-320000-SCZX-G20XX-XXXX                                      
采购包号：XX
	                      投标总报价

	小写：                             （人民币：元）



附件2 投标分项报价表（采购包号：XX）
	序号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	分项服务名称/货物名称
	品牌
	规格
型号
	制造商名称
	产地
	交付期/服务期
	数量
	分项
单价
	分项
总价

	2
	
	
	
	
	
	合同签订后  日
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	……
	
	
	
	
	
	
	
	

	投标总报价（人民币：元）                             

	本采购包中提供的符合本国产品标准的货物成本之和占该采购包全部成本之和的比例为XX%。


备注：
1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括采购人需求的服务（包含与服务相关的货物）价格、质量保证费用、培训费用等，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用，招标文件另有规定的除外。“投标总报价”数额为各“分项总价”之和。
2.“投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。
3.分项服务不需填写品牌、规格型号、制造商、产地。
4.本采购包中含有货物时，供应商未填写本采购包中提供的符合本国产品标准的货物成本之和占该采购包全部成本之和比例数值的，或比例数值低于80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
                         
附件3 技术要求响应及偏离表（采购包号：XX）
	序号
	技术要求
	投标响应情况
	超出、符合或偏离

	1
	
	
	

	
	……
	
	


附件3-1  证明材料1，证明材料2，……

备注：
1.投标人需对招标文件技术要求中非实质性要求（未加斜体下划线部分或未加*号条款）逐条做出明确响应。
2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。

附件4 商务要求响应及偏离表（采购包号：XX）
	序号
	商务要求 
	投标响应情况
	超出、符合或偏离

	1
	
	
	

	
	……
	
	


附件4-1  证明材料1，证明材料2，……

备注：
1.投标人需对招标文件商务要求中非实质性要求（未加斜体下划线部分或未加*号条款）逐条做出明确响应。
2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。
附件5 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明
我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：
主要设备有：      。
主要专业技术能力有：         。
                                     


附件6 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。


附件7         法人授权书
本授权书声明：XXXX（投标人名称）授权XX（被授权人的姓名）为我方就采购编号为JSZC-320000-SCZX-G20XX-XXXX，XXXX项目（项目名称）采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。
本授权书于XX年XX月XX日起生效，特此声明。
被授权人身份证号码：                              
被授权人联系电话：（手机）                          
被授权人电子邮箱：            
授权单位名称：（加盖CA电子公章）
单位地址：                                         
日    期：                                         

附件8              投标函
致：江苏省政府采购中心
根据贵方采购编号为JSZC-320000-SCZX-G20XX-XXXX，XXXX项目（项目名称）的招标文件，正式授权下述签字人XX(姓名)代表我方XXXX（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。
据此函，XX签字人兹宣布同意如下：
1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物）。
2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。
3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件。
4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。
5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。
6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间内完成项目，交付买方验收、使用。
7.与本投标有关的正式通讯地址为：
地          址：
邮          编：
电          话：
传          真：
投标人开户行：
账        号： 


供应商全称（加盖CA电子公章）：
                            日      期：___年____月____日


[bookmark: _Toc120614284]附件9 中小微企业声明函（服务类项目）（采购包号：XX）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加江苏省政府采购中心组织的XX（单位名称）采购编号为JSZC-320000-SCZX-G20XX-XXXX，XXXX项目（项目名称）（采购包号：XX）的采购活动，服务全部由符合政策的中小微企业承接。相关企业（含联合体中的中小微企业、签订采购包意向协议的中小微企业）的具体情况如下：
1.XX（标的名称），属于XX（供应商填写招标文件中明确的所属行业）行业；承接企业为XX（企业名称），从业人员XX人，营业收入为XX万元，资产总额为XX万元1，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；
2.XX（标的名称），属于XX（供应商填写招标文件中明确的所属行业）行业；承接企业为XX（企业名称），从业人员XX人，营业收入为XX万元，资产总额为XX万元1，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

                      企业名称（加盖CA电子公章）：
                    日     期：___年___月___日 

备注：
1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，则不能通过资格审查；非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。
3.供应商应对照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号）的规定，自行勾选承接企业的企业规模类型。    

附件10 残疾人福利性单位声明函（服务类项目）（采购包号：XX）
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加XX单位采购编号为JSZC-320000-SCZX-G20XX-XXXX，     XXXX项目（项目名称）（采购包号：XX）采购活动由本单位提供服务。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：
1.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商为残疾人福利性单位并提供服务的必须提供此声明函，否则将不能通过资格审查。
2.非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。
3.中标/成交供应商为残疾人福利性单位的，此声明函将随中标/成交结果同时公告，接受社会监督

             供应商全称（加盖CA电子公章）：
              日     期：___年____月____日   



附件11 联合体协议（参考格式）（采购包号：XX）
（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：
1.我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加江苏省政府采购中心组织的采购编号为JSZC-320000-SCZX-G20XX-XXXX，XXXX项目（项目名称）（采购包号：XX）的政府采购活动，我联合体指定XX（供应商全称）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。
2.若我们联合中标、成交，XX（供应商单位1全称）实施项目中XXXX（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。XX（供应商单位2全称）实施项目中XXXX（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。
3.其中XX（小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为（£小型、微型企业 £残疾人福利性单位 £监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的    %。
                                          
联合体中各供应商全称（公章）：     
                            日期：___年____月____日     

备注：本招标文件中要求加盖CA电子签章的地方，仅需加盖牵头单位的CA电子签章。


附件12 实质性要求响应及偏离表（采购包号：XX）
	序号
	招标文件（含技术要求和商务要求）中的实质性要求（斜体且有下划线部分或加*号条款）
	投标响应情况
	超出、符合或偏离

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	
	……
	
	


附件12-1 证明材料1，证明材料2，……

备注：
1.投标人必须对招标文件（含技术要求和商务要求）中的实质性要求（斜体且有下划线部分或加*号条款为实质性要求）逐条做出明确响应，否则作无效投标处理。
2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人必须将证明材料列于该表之下。
3.投标人未对实质性要求逐条作出明确响应的，或未按招标文件要求提供证明材料的，该采购包作无效投标处理。


附件13  关于符合本国产品标准的声明函（采购包号：XX）
本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥  /  3。  /  的  /  4在中国境内生产。  /  的  /  5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。 /  的中国境内生产的组件成本占比≥  /  。  /  的  /  在中国境内生产。  /  的  /  在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

    公司（单位）名称（加盖CA电子公章）：　        
          日期：___年____月____日        
__________________
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
6.《声明函》中标注“  /  ”的地方无需填写。
附件14  提供服务的人员均为订立劳动合同的从业人员的书面声明
（采购包号：XX）

本企业（本联合体，如项目采购包接受联合体参加的）参加江苏省政府采购中心组织的项目编号为JSZC-320000-SCZX-G20XX-XXXX，XXXX（项目名称）（采购包号：XX）项目采购活动，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》第四条规定，本企业（本联合体，如项目采购包接受联合体参加的）郑重声明：如服务由本企业（本联合体，如项目采购包接受联合体参加的）承接，为本项目采购包提供服务的人员均为依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。
本企业（联合体）对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：如为专门面向中小微型企业采购的采购项目采购包，投标人（供应商）未提供该书面声明的，投标（响应）无效。
公司（单位）名称（加盖CA电子公章）：　        
          日期：___年____月____日    



质疑函范本
一、质疑供应商基本信息
质疑供应商：                                                              
地址：                        邮编：                                    
联系人：                      联系电话：                                       
授权代表：                                                                 
联系电话：                                                                
地址：                         邮编：                                     
二、质疑项目基本情况
质疑项目的名称：                                                          
质疑项目的编号：                         包号：                           
采购人名称：                                                              
采购文件获取日期：                                                        
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：                                                              
事实依据：                                                                
法律依据：                                                                 
质疑事项2
……
四、与质疑事项相关的质疑请求
请求：                                                                     
签字(签章)：                   公章：                      
日期：    
质疑函制作说明：
1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑供应商若对项目的某一采购包进行质疑，质疑函中应列明具体采购包号。
4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
—　1　—
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