
招标文件


      

项目编号：JSZC-320300-XZGX-G2026-0024       
项目名称：奎河市区段绿地综合养护项目
采 购 人：徐州市水务局



  


招标代理机构：徐州国信招标有限公司
二〇二六年九月

目 录
[bookmark: _Toc522790130]

第一章  投标邀请
第二章  投标人须知
第三章  投标资料表
第四章  评标标准
第五章  拟签订的合同文本
第六章  采购需求
[bookmark: _Hlt532911771][bookmark: _Hlt532911772]第七章  投标文件相关格式














《奎河市区段绿地综合养护项目》
招标文件 
    
遵照政府采购法律法规、制度规定和采购人的采购需求、评标标准、评标办法，编制本项目招标文件。本项目招标文件共分七章：第一章，投标邀请；第二章，投标人须知；第三章，投标资料表；第四章，评标标准；第五章，拟签订的合同文本；第六章，采购需求；第七章，投标文件相关格式。

[bookmark: _Toc523404695]第一章  投标邀请

徐州国信招标有限公司对徐州市水务局“奎河市区段绿地综合养护项目”进行公开招标采购，现邀请符合相关条件的供应商投标。
一、项目名称和项目编号
（一）项目名称：奎河市区段绿地综合养护项目
（二）项目编号：JSZC-320300-XZGX-G2026-0024
二、对投标人的资格要求
详见本项目公开招标公告。
三、获取招标文件
（一）潜在供应商访问电子招标投标交易平台的网络地址和方法：
①登录 http://jszfcg.jsczt.cn/ ，或进入徐州政府采购网-－业务工作－－用户登录，点击“苏采云”进入系统。
②“CA数字证书”的获取：供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。“CA数字证书”的办理材料详见“徐州政府采购网-业务工作－快速服务－下载专区”中的《“苏采云”系统政务CA办理材料、操作手册及控件下载》。
（二）采购代理机构将数据电文形式的招标文件加载至电子招标投标交易平台，供潜在供应商下载或者查阅。
（三）售价：免费。  
四、投标有关信息
（一）投标截止时间：2026年10月20日北京时间09：30。
（二）开标时间：2026年10月20日北京时间09：30。
（三）开标地点：“苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）－业务工作 －用户登录，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。 
五、采购人
（一）名称：徐州市水务局
（二）地址：江苏省徐州市云龙区新安路9号
（三）联系电话：武工 0516-68900266
六、采购代理机构
（一）名称：徐州国信招标有限公司
（二）地址：江苏省徐州市淮海东路29号苏宁广场A塔3623室
（三）项目联系人：乔坤  联系电话：0516-67598336/13141505206
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第二章  投标人须知
[bookmark: _Toc522790132][bookmark: _Toc523404697]一、总则
（一）采购人。采购人即指依法进行政府采购的国家机关、事业单位和团体组织。
（二）政府招标采购方式。政府采购货物或服务（以下简称“货物服务”）的招标方式，分为公开招标和邀请招标。
（三）采购人在采购货物服务的招标投标活动中，应当贯彻落实“节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区和促进中小企业发展”等政府采购政策。
（四）采购人应当按照财政部制定的《政府采购品目分类目录》确定采购项目属性，对按照《政府采购品目分类目录》无法确定采购项目属性的，应按照有利于采购项目实施的原则确定。
（五）采购人委托采购代理机构代理招标的，采购代理机构必须在采购人委托的范围内依法开展采购活动。
（六）投标人的资格条件：
1.参加“政府采购货物服务投标活动”的供应商（以下简称投标人），应当是能够提供本国货物服务的本国供应商，但法律、行政法规规定的外国供应商可以参加货物服务招标投标活动的除外。
投标人是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。
2.投标人授权代表系指法定代表人或受法人委托的受托人。
（七）投标费用：投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。无论投标的结果如何，采购代理机构对上述费用不承担任何责任和义务。
二、招标
（八）招标文件应包括以下内容：
第一章，投标邀请；
第二章，投标人须知；
第三章，投标资料表；
第四章，评标标准；
第五章，拟签订的合同文本；
第六章，采购需求；
第七章，投标文件相关格式。
（九）招标文件澄清或者修改：
1.采购代理机构可以对已发出的招标文件、资格预审文件、投标邀请书进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件、资格预审文件、投标邀请书的组成部分。
澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。
2.现场考察以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。
3.开标前答疑会以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。
三、投标
（十）投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应。
（十一）投标文件的语言。投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的往来函电均应使用本文件第三章《投标资料表》规定的语言书写，否则无效。
（十二）投标文件的构成：
1.投标文件的构成以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。
2.投标人应当提交的资格、资信证明文件，以本文件第三章《投标资料表》中的所提要求为准。
（十三）投标函和价格表、商务条件、交货和提供服务的时间：
1.投标函和价格表的要求见本章（十二）、（十三），格式见本文件第七章《投标文件相关格式》中《投标函》和《开标一览表》。
2.商务条件以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。
3.交货和提供服务的时间，以本文件第三章《投标资料表》中所提要求为准。
（十四）投标报价要求：
1.投标人应按照招标文件的要求报出分项价格和总价。
2.投标人应按照招标文件的要求进行报价，如投标人作出偏离，应在《偏离表》中列出。
3.采购人不支付报价以外的任何费用。
4.投标人所报的价格，在合同执行过程中是固定的，不得以任何理由予以变更。投标人提交滑动价格的投标文件，在资格性、符合性检查时按照无效投标处理。
5.投标人只能提交一个投标价格，投标人提交多个价格的投标文件，在资格性、符合性检查时按照无效投标处理。
（十五）投标货币。以本文件第三章《投标资料表》中所提要求为准。
（十六）投标有效期：
1.投标有效期为开标之日后90天。采购人可以要求对投标有效期延长一次，但该延长期最长不得超过30天。
2.采购人要求延长投标有效期的，必须在距投标有效期满20日之前，以书面形式通知投标人，如果有关投标人同意延长投标有效期的要求，其应在原投标有效期期满前以书面形式向采购人确认。
3.如果采购人发出要求延长投标有效期的通知，并在投标有效期届满前，没有收到投标人同意的书面通知，则视为该投标人不接受上述延期的要求。
（十七）投标文件的编制要求和签署要求
1.投标人应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间，凭 CA 证书登录“苏采云”系统在线编制投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。
2.投标人应对 CA 证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由投标人自行承担。
3.投标人应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。
4.投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。
（十八）投标文件的盖章要求：
投标文件的盖章要求，以本文件第三章《投标资料表》中所提要求为准。
（十九）提交投标文件的截止时间和收到投标文件后注意事项。投标人应在招标文件要求的提交投标文件的截止时间前，将投标文件提交至“苏采云”系统。
（二十）凡在招标文件要求提交投标文件的截止时间之后送达的投标文件，均为无效投标文件，“苏采云”系统将自动拒收。 各投标人应在规定时间内通过 CA 证书进行网上解密。
（二十一）投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回。其所进行补充、修改的内容，应当按照招标文件要求进行签署、盖章，然后纳为投标文件的组成部分。
（二十二）分包
投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。
（二十三）投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。
在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。
（二十四）有下列情形之一的，其投标无效。
1.不同投标人的投标文件，由同一单位或者个人编制；
2.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
3.不同投标人的投标文件中，所载明的项目管理成员或联系人为同一人；
4.不同投标人的投标文件，异常一致或者投标报价呈规律性差异；
5.不同投标人投标文件内容存在非正常一致、项目组成员出现同一人、投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的、投标报价呈规律性差异的；
6.电子投标文件未按规定期限投标的；
7.电子投标文件未按招标文件要求签章的；
8.投标人未在规定时间内解密电子投标文件的；
9.投标文件未按招标文件规定的内容和要求填写的；没有在投标系统指定位置上传对应文件、材料的；材料模糊不清无法辨认的；
10.不具备招标文件中规定的资格要求的；
11.报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；
12.投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
13.法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。
四、开标
（二十五）开标：
1.开标时间及地点。开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行；开标地点应当为招标文件中预先确定的地点。
2.由电子招标投标交易平台主持，邀请投标人参加。
3.所有投标单位使用 CA 证书在开标时间时，解密各自投标文件，投标人不足3家的，不得评标。
4.投标人原因造成投标文件未解密的，视为撤销其投标文件；因投标人之外的原因造成投标文件未解密的，视为撤回其投标文件。部分投标文件未解密的，其他投标文件的开标可以继续进行。
五、评标
（二十六）公开招标采购项目开标结束后，采购人依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。
1.评标工作由采购代理机构负责组织，并履行下列职责：
（1）核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；
（2）宣布评标纪律；
（3）公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；
（4）组织评标委员会推选评标组长（采购人代表不得担任组长）；
（5）在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；
（6）根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；
（7）维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审。及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；
（8）核对评标结果，对有《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第六十四条规定情形的，应要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；
（9）评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；
（10）处理与评标有关的其他事项。
采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。其说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。
2.评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：
（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；
（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；
（3）对投标文件进行比较和评价；
（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；
（5）向采购人、采购代理机构或有关部门报告评标中发现的违法行为。
（二十七）评标方法分为最低评标价法和综合评分法。
（二十八）评标
1.评标工作程序：
（1）投标文件初审。
①资格性审查。
②符合性审查。
（2）澄清有关问题。
（3）比较与评价。
（4）推荐中标候选供应商名单。
（5）编写评审报告（评标报告）。
2.在评标中，不得改变招标文件中规定的评标标准、方法和中标条件。评标委员会对投标文件响应性的判定，要基于投标文件本身的内容，而不得寻求外部的证据。
3.采用最低评标价法的采购项目，对提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，应以其中通过资格审查、符合性审查的，并且报价最低的参加评标；报价相同的，采取随机抽取方式确定，其他投标无效。
采用综合评分法的采购项目，对提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格。招标文件未规定采取随机抽取方式确定的，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。
（二十九）投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：
1.投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
4.总价金额与按单价合计金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。将修正后的报价，形成投标人的澄清、说明或补正材料，经投标人确认后产生约束力。投标人不确认的，其投标无效。
评标中需要投标人对投标文件澄清或者说明的，应当通过“苏采云”系统交换数据电文。在评标期间，请投标人保持在线。
（三十）实施政府采购异常低价审查的有关要求：
（1）评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
①投标(响应)报价低于全部通过符合性审查供应商投标(响应)报价平均值50%的，即投标(响应)报价＜全部通过符合性审查供应商投标(响应)报价平均值×50%；
②投标(响应)报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标(响应)报价50%的，即投标(响应)报价＜通过符合性审查的次低报价供应商投标(响应)报价×50%；
③投标(响应)报价低于采购项目最高限价45%的，即投标(响应)报价＜采购项目最高限价×45%。
④评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
采购人可以结合具体项目实际情况，提高上述第1项至第3项中启动异常低价投标(响应)审查的数值标准，但是最高不得超过65%。
（2）评审委员会启动异常低价投标(响应)审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当通过“苏采云”系统要求相关投标人在合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标价格作出解释，由评标委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对投标人报价合理性进行判断。投标人说明应当采用通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”,加盖电子签章）形式。投标人不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。审查相关情况应当在评标报告中进行记录。其中，属于第3项情形，供应商已随投标(响应)文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标(成交)价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标(响应)供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标(响应)处理。
（三十一）评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。
（三十二）废标条款：
出现下列情形之一的，应予废标。
1.符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；
2.出现影响采购公正的违法、违规行为的；
3.投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
4.因重大变故，采购任务取消的。
六、定标
（三十三）采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。
（三十四）采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。
（三十五）采购人有权对投标人投标文件的真实性进行核实，如果投标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供有效的证明文件，将被采购人认定为具有《中华人民共和国政府采购法》第七十七条所规定的“提供虚假材料谋取中标、成交的”情形，并承担相应的法律责任。
七、政府采购合同
（三十六）签订政府采购合同（合同签订方式）：
1.采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。
采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。
2.中标或者成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一个候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。
（三十七）采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等，按《中华人民共和国合同法》相关条款执行。
（三十八）履约保证金：
1.中标人应当在评审结果公示日起三日内，向采购人提交本文件第三章《投标资料表》中规定金额的履约保证金。
2.如果中标人没有遵守本章（三十八）1 或本章（三十九） 的规定，采购代理机构有权取消该中标决定。在此情况下，采购人可以与排位在中标人之后第一位的中标候选人签订政府采购合同，以此类推。
3.履约保证金退还：中标人缴纳的履约保证金，待合同标的履约完成、验收合格、合同期限结束（或服务期结束）后30日内一次性无息退还（凭“履约保证金退付申请书”及“收款收据原件”到财务处办理退款手续）。如果中标人不履行合同约定的义务，未能完全履行合同规定的义务或其履行不符合合同的约定，招标人有权扣除履约保证金获得补偿。
（三十九）腐败和欺诈行为：
1.采购代理机构、采购人、投标人等参与招投标的各方，均应在招标、采购、合同执行等过程中保持廉洁和最高的道德水准。
（1）腐败和欺诈行为的含义：
①“腐败行为”系指在招标、采购和合同执行等过程中，为了谋求私利，影响相关人员提供、给予、接受或索取有价物品，并导致损害甲方、已方、采购代理机构和他人利益的行为。
②“欺诈行为”系指为了影响招标、采购和合同执行等过程，隐瞒事实真相，给甲方、已方、采购代理机构及他人造成损害的行为，其中包括投标人之间的串通行为。
（2）如果被推荐的中标人有腐败和欺诈行为，将取消其中标资格。
（3）如果投标人在任何时候，被法院及政府有关管理部门认定为有腐败和欺诈行为，采购代理机构有权拒绝其投标、取消其中标资格和撤销其已签署的合同。
八、询问和质疑
（四十）询问和质疑
供应商对政府采购活动事项有疑问的，向采购代理机构提出询问；供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起，七个工作日内以书面形式向采购代理机构提出质疑。询问和质疑由采购代理机构依法处理。
九、电子招标投标交易平台
（四十一）电子招标投标交易平台（即“苏采云”系统，网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）相关要求是本招标文件的组成部分。

第三章  投标资料表
该资料表的条款项号是与《投标人须知》的条款项号相对应的，若有增加的条款，是对《投标人须知》的补充、修改和完善，如果因此而造成矛盾时，应以本资料表为准。

	条款项号
	内    容

	一
	总则

	（一）
	本项目采购人：徐州市水务局

	（二）
	本次采购采用的政府采购方式：公开招标

	（四）
	采购人确定的采购项目属性：服务

	（五）
	本项目采购代理机构：徐州国信招标有限公司

	（六）
	投标人的资格条件：
一、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；
二、此项目属于专门面向中小微企业采购的项目。
同时明确相关事项如下：
一、本项目不接受联合体参与采购活动。
二、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
三、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本采购项目的采购活动。
四、查询及使用供应商信用记录：
（一）由采购人查询信用信息。
（二）查询渠道包括：
1.“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）；
2.“中国政府采购”网（www.ccgp.gov.cn）；
3.“信用江苏”网（www.jscredit.gov.cn）；
4.“信用中国（江苏徐州）”网
（ http://www.xuzhoucredit.gov.cn）；
（三）截止时点（查询环节）：资格审查结束前。
（四）信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截屏打印，与其他采购文件一并保存。
（五）信用信息的使用规则：
采购人对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动。

	（七）
	招标代理服务费由中标人支付，标准见《招标代理服务收费标准》（见附件）。

	二
	招标

	（八）
	对招标文件进行澄清或者修改的，通过“苏采云”系统及徐州政府采购网公告澄清或者修改的内容。澄清或者修改的内容以所发布的本项目的“更正（澄清）公告”的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。发布本项目的“更正（澄清）公告”后采购代理机构已尽通知义务。敬请各潜在投标人关注本项目的“更正（澄清）公告”，并通过“苏采云”系统重新下载更正（澄清）后的采购文件（后缀名为“.kedt”），离线编制投标文件，否则，将自行承担相应的风险。

	（九)
	不统一安排现场考察。

	（十）
	不安排开标前答疑会。

	三
	投标

	（十一）
	投标文件的语言为中文

	（十二）1
（十二）2
	投标文件编制要求：
请按照以下要求（包括但不限于以下要求）制作：
一、基本目录
1.《开标一览表》（加盖电子签章，政府采购客户端工具输入报价自动生成）；
2.所投产品的环境标志产品认证证书原件的扫描件（如有）。
注：
（1）所投产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》（由财政部 生态环境部印发）范围的，投标文件中提供（如有）所投产品的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内（即“开标时间”当天在有效期之内）的环境标志产品认证证书原件的扫描件。
（2）环境标志产品认证证书是否符合要求，采购人评标时查询中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）相关内容后确定。
3.所投产品的节能产品认证证书原件的扫描件（如有）。
注：
（1）所投产品属于《节能产品政府采购品目清单》（由财政部发展改革委印发）范围的，投标文件中提供（如有）所投产品的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内（即“开标时间”当天在有效期之内）的节能产品认证证书原件的扫描件。
（2）节能产品认证证书是否符合要求，采购人评标时查询中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）相关内容后确定。
二、资格条件（必须提供，否则投标无效）
1.投标人合法有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件。以上证明文件提供原件的扫描件；
2.财务状况报告：投标人的本项目开标时间前6个月内任何1月（不含开标当月）的资产负债表、利润表月报表的扫描件1份或提供投标人上年度经审计的财务报告扫描件一份；或投标人的本项目开标时间前6个月内（不含开标当月）银行出具的资信证明扫描件一份。
3.投标人的本项目开标时间前6个月内任何1月（不含开标当月）的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料的扫描件（依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商,应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金)；
4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》），投标文件中提供《具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明》（附证明材料扫描件）；
5.投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）；
6.提供投标人《中小企业声明函》（请填写完整，加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。
查询渠道参考工业和信息化部发布的中小企业规模自测小程序。
注：
1.中小企业需满足的条件具体以《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准。
投标人为残疾人福利性单位的，视同小微企业，提供《残疾人福利性单位声明函》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。具体以《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定为准。
投标人为监狱企业的，视同小微企业，提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件。具体以《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定为准。
2.投标人为监狱企业的，提供省级（含新疆生产建设兵团）以上监狱管理局、戒毒管理局出具的属于监狱企业的证明文件扫描件。具体以《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定为准。
3.投标人为残疾人福利性单位的，提供《残疾人福利性单位声明函》。要求加盖电子签章，格式见本文件第七章《投标文件相关格式》。具体以《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定为准。
三、符合条件（必须提供，否则投标无效）
（一）报价
1.《开标一览表》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》。）
2.《分项价格表》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》。）
（二）商务资信
1.《投标函》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》。）
2.《授权委托书》（提供原件的扫描件，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》。）
（三）技术响应
1.《偏离表》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》。）
2.《投标人对“工作人员配备要求”的承诺》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》） 
3.《投标人对“管理设备配置”的承诺》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。
四、综合评审评分项
要求见招标文件第四章《评标标准》
五、价格折扣文件格式
企业报价折扣证明：无
注：
1.投标人应对以上文件的合法性、真实性负责。
2.签订合同前，中标人必须向采购人提交其投标文件中所有扫描件的原件，采购人核查无误后，签订合同。如中标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供原件，将被采购人视为放弃中标资格。

	（十三）1
	商务条件见：
一、本文件第四章《评标标准》中《评分细则》。
二、本文件第三章《投标资料表》中（十二）1和（十二）2。

	（十三）2
	交货和提供服务的时间：见本文件第五章《拟签订的合同文本》及本文件第六章《采购需求》。

	（十四）1
	本项目标段一（采购包1）不接受超过358.86万元（采购项目预算金额）的投标报价，标段二（采购包2）不接受超过215.85万元（采购项目预算金额）的投标报价。报价包含完成合同服务的全部费用。采购人不再支付报价以外的任何费用。

	（十五）
	以人民币报价。

	（十六）
	投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标）。
特别说明：通过“苏采云”系统提交政府采购客户端工具导出加密的投标文件（后缀名为zip）。投标文件不得超过150M！
 说明：本项目采用线上投标，即供应商投标文件从政府采购客户端工具制作通过“苏采云”系统提交，未提供线上投标文件的，投标无效。

	（十七）
	见本文件第三章《投标资料表》中（十二）1和（十二）2

	（十八）
	投标文件的提交与接收： 
1.投标文件提交与接收时间：提交投标文件截止时间（2026年10月20日09：30）前。
2.投标文件提交与接收地点：投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标），“苏采云”系统自动接收。

	（十九）
	电子投标文件应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间内，凭 CA 证书登录“苏采云”系统在线编制投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。
投标人应在达到开标时间后，使用CA数字证书解密各自投标文件。

	四
	开标

	（二十）
	开标时间及地点：
1.开标时间：2026年10月20日09：30（标准时间）
2.开标地点：“苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”或进入徐州政府采购网（网址http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）--业务工作--用户登录，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。

	（二十一）
	线上开标时，“苏采云”系统自动提取所有投标文件，投标人按招标文件规定方式按时在线解密。本项目招标文件规定的投标人按时在线解密方式：开标时间后30分钟内，通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”）解密。
所有投标人解密（或解密时间）结束后，“苏采云”系统生成开标记录并向社会公众公布，但依法应当保密的除外。

	五
	评标

	（二十二）
	本项目的评标方法：综合评分法。

	（二十三）1
（二十三）2（4）
	一、推荐中标候选供应商名单。中标候选供应商数量应当根据采购需要确定，但必须按顺序排列中标候选供应商。
二、采用综合评分法的，按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣得分顺序排列。
三、本项目共分2个采购包,兼投不兼中。每个投标人可以参与2个采购包的评审，但只允许成为1个采购包的中标人。本项目按照采购包1、采购包2的顺序进行评审定标。在前一采购包被确定为中标人的，可以参与下一采购包的评审，但不得再次成为中标人，不再作为后续采购包的有效投标人。

	（二十四）
（4）
	1.评标中需要投标人对投标文件澄清或者说明的，应当通过“苏采云”系统交换数据电文。在评标期间，请投标人保持在线。
2.对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会通过“苏采云”系统要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正，并规定回复时间。
3.投标人的澄清、说明或者补正应当采用通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”，加盖电子签章）形式。投标人没有在规定的回复时间内作出必要的澄清、说明或者补正，评标委员会将认为投标人拒绝作出必要的澄清、说明或者补正，并承担相应的后果和法律责任。
特别说明：“苏采云”系统通过“江苏省政府采购一体化不见面开标大厅”提醒投标人。投标人自行查看，投标人因自身原因不及时查看导致没收到信息，“苏采云”系统不承担任何责任。

	六
	政府采购合同

	（二十五）1
	采购人与中标、成交供应商应当在中标、成交通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。

	（二十六）
	本项目履约保证金：中标人在签订合同之前向采购人交纳合同总价的5%作为履约保证金，履约保证金应当以金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。合同期满后，结算违约赔偿（如有）后7个工作日内无息退还给中标人。履约保证金在招标采购单位存放期间，不计利息。

	（二十七）
	供应商对政府采购活动事项有疑问的，向采购代理机构提出询问；供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。询问和质疑由采购代理机构依法处理。
供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。
质疑接收人：乔坤；联系电话：0516-67598336
办公地址：江苏省徐州市淮海东路29号苏宁广场A塔3623室

	附加说明
	中标人在收到中标通知书时，须向采购代理机构提交《开标一览表》和《分项价格表》的数据文件（WORD格式），并提供3份投标文件纸质版。


[bookmark: _Toc522790133]
[bookmark: _Toc523404698]
本章附件：招标代理服务收费标准
	中标或者成交金额
	费 率

	最低收费金额（每个委托项目）
	5000元

	50万元以下（含50万元）
	1.6%

	50-400万元（含400万元）
	1.5%

	400-1000万元（含1000万元）
	1.1%

	1000-5000万元（含5000万元）
	0.8%

	5000-1亿元（含1亿元）
	0.25%

	1-10亿元（含10亿元）
	0.05%

	10-50亿元（含50亿元）
	0.01%

	50亿元以上
	0.005%



说明:
1.按上表计算的收费为代理服务全过程的收费金额。代理机构不再收取采购文件制作售卖费用。
2.代理服务费按差额定率累进法计算。
3.代理服务费基准金额(按差额定率累进法计算的)=中标金额(按差额定率累进法计算的)*费率(%)。
4.代理服务费应收取金额=代理服务费基准金额(按差额定率累进法计算的)的合计数。
5.定点类等无金额或事先不能计算出价格总额的项目，按中标(成交)金额100万元计算。
6.有分包(分标段)的按一个项目计算。
7.以上价格为协会指导价，双方可根据项目难易程度和优质优价原则协商确定。
8.根据苏财规[2026]1号文件有关规定，本项目代理服务费由中标人支付，各投标人在投标报价时应充分考虑在内。

9.账户信息：
收款人：徐州国信招标有限公司
开户银行：江苏银行徐州彭城支行
账号：60060188000345346 


第四章 评标标准
标段1、标段2
	评分
内容
	项目
	评分依据

	价格部分
(10分)
	价格
(10分)
	采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标人评审价格最低的投标报价为评标基准价，其价格得分为满分。
各投标人价格得分=最低报价（投标人的最低评审价格）÷各投标人评审价格×10。（按四舍五入取至小数点后两位）

	商务部分（8分）
	投标人评价(4分)

	（1）拟派项目负责人（项目经理）自2023年9月1日（含）以来承担过城市公共绿地养护管理项目业绩的得2分。
（2）技术员具有园林绿化初级及以上职称证书或者园林绿化中级工及以上资格证书的得2分。
注：须提供项目负责人（项目经理）证明材料彩色扫描件，项目负责人业绩由项目合同甲方出具合同履约情况证明及相关信息（加盖甲方公章）方为有效，否则该项不得分。
技术员须提供专业技术职称或资格证书的彩色扫描件，否则该项不得分。
项目负责人、技术员须提供投标前6个月内任意一个月（不含开标当月）的社保缴费证明，否则该项不得分。
此项最高得4分，最低为0分。

	
	投标人业绩
（4分）

	投标人于2023年9月1日之后（以合同签订日期为准）签订的合同内容为城市公共绿地养护类项目业绩，每份得2分。
投标人须提供业绩项目中标通知书、双方签订的合同、合同履行期与业主的结算发票、合同甲方出具的投标人履约情况证明(加盖甲方公章)的彩色扫描件(四者须同时具备，否则该项业绩不得分)。
注:发票须提供开票时间在2026年9月(含9月)之前的合同期内任意一期发票，否则该项业绩不得分。
此项最高得4分，最低为0分。

	

服务方案（82分）
	

公司组织结构
（8分）
	针对组织机构、项目经理部等设置方面进行评价。
(1)内容完整详细具体，科学合理，符合项目特点，针对性强，得8分；
(2)内容较为详细具体，科学合理性、针对性较好的，得6分；
(3)内容不够详细具体，科学合理性、针对性一般的，得4分；
(4)内容简略空泛，科学合理性、针对性较差的，得2分。
不提供的不得分。此项最高得8分，最低为0分。

	
	

养护管理实施方案
（8分）
	针对本项目养护综合管理工作实施方案进行评价。
(1)科学合理，措施可行，符合本项目特点，针对性强的，得8分；
(2)内容较完整，措施较可行，较符合本项目特点，针对性较好的，得6分；
(3)内容不够完整，措施基本可行，针对性一般的，得4分；
(4)内容简略空泛，措施可行性较差，缺乏针对性的，得2分。
不提供的不得分。此项最高得8分，最低为0分。

	
	
养护管理保障措施
（8分）
	针对本项目综合管理的各项保障措施进行评价。
(1)保障措施全面到位，符合绿化养护管理需要，针对性强的，得8分；
(2)保障措施较全面到位，较符合绿化养护管理需要，针对性较好的，得6分；
(3)保障措施基本到位，符合绿化养护管理需要一般，针对性一般的，得4分；
(4)保障措施简略空泛，可行性较差，缺乏针对性的，得2分。
不提供的不得分。此项最高得8分，最低为0分。

	
	


质量管理目标及措施
（6分）
	按照DB3203/T502-2008《园林绿化养护管理规范》制定合理可行措施，承诺始终保持苗木存活率、设施完好率98—100%的。
(1)目标明确，措施合理可行，符合标段特点，针对性强的，得6分；
(2)目标较明确，措施较合理可行，较符合标段特点，针对性较好的，得4分；
(3)目标基本明确，措施基本合理可行，符合标段特点一般，针对性一般的，得2分；
(4)目标不明确，措施欠合理，缺乏针对性的，得1分。
不提供的不得分。此项最高得6分，最低为0分。

	
	组织实施程序及养护工作流程
（8分）
	针对本项目日常养护和综合管理工作程序和流程进行评价。
(1)程序规范，流程清晰，合理可行，针对性强的，得8分；
(2)程序较规范，流程较清晰，合理可行性较好，针对性较好的，得6分；
(3)程序基本规范，流程基本清晰，合理可行性一般，针对性一般的，得4分；
(4)程序不规范，流程不清晰，合理可行性较差，缺乏针对性的，得2分。
不提供的不得分。此项最高得8分，最低为0分。

	
	

人员配置方案
（8分）
	针对本项目人员路段分段配置是否科学合理进行评价。
(1)人员配置科学合理，能针对项目各段特点，满足实际养护需要的，得8分；
(2)人员配置较科学合理，能较好针对项目各段特点，较好满足实际养护需要的，得6分；
(3)人员配置基本合理，能基本针对项目各段特点，基本满足实际养护需要的，得4分；
(4)人员配置不合理，未能针对项目各段特点，难以满足实际养护需要的，得2分。
不提供的不得分。此项最高得8分，最低为0分。

	
	

设备配置方案
（8分）
	针对本项目设备配置是否科学合理进行评价。
(1)人员配置科学合理，能针对项目各段特点，满足实际养护需要的，得8分；
(2)人员配置较科学合理，能较好针对项目各段特点，较好满足实际养护需要的，得6分；
(3)人员配置基本合理，能基本针对项目各段特点，基本满足实际养护需要的，得4分；
(4)人员配置不合理，未能针对项目各段特点，难以满足实际养护需要的，得2分。
不提供的不得分。此项最高得8分，最低为0分。
注：投标人必须在投标文件中提供“养护管理设备配置清单”，设备必须为公司自有设备。投标文件中需提供所有设备实物图片、设备购买发票原件扫描件，水车和货车还需另附有效期内的机动车行驶证原件扫描件。
凡是投入使用的三轮电动车、四轮电动车必须为新国标车辆，并保证可以正常上路作业。（需提供实物图片、购买发票扫描件、车辆一致性认证证书和车辆在工业和信息化部（工信部）网站查询截图，查询网址https://service.miit-eidc.org.cn/miitxxgk/gonggao/xxgk/index）

	
	

环境卫生保洁方案
（8分）
	针对本项目环境卫生保洁制度和措施方面进行评价。
(1)符合环境卫生作业规范，内容全面，措施到位，针对养护管理特点的，得8分；
(2)符合环境卫生作业规范，内容较全面，措施较到位，针对养护管理特点较好的，得6分；
(3)基本符合环境卫生作业规范，内容基本全面，措施基本到位，针对养护管理特点一般的，得4分；
(4)不符合环境卫生作业规范，内容不全面，措施不到位，缺乏针对性的，得2分。
不提供的不得分。此项最高得8分，最低为0分。

	
	设施看护和巡查安保方案
（8分）
	针对现有设施设备情况登记管理、日常巡查看护方案和措施进行评价。
(1)内容全面，切实可行，符合特点，针对性强的，得8分；
(2)内容较全面，较切实可行，符合特点较好，针对性较好的，得6分；
(3)内容基本全面，基本切实可行，符合特点一般，针对性一般的，得4分；
(4)内容不全面，可行性较差，缺乏针对性的，得2分。
不提供的不得分。此项最高得8分，最低为0分。

	
	

安全生产和应急管理措施
（6分）
	针对本项目安全施工制度及措施方面，各项应急预案（雨雪大风天气、病虫害等）等进行评价。
(1)内容全面，措施到位，符合本项目养护管理特点，针对性强的，得6分；
(2)内容较全面，措施较到位，符合本项目养护管理特点较好，针对性较好的，得4分；
(3)内容基本全面，措施基本到位，符合本项目养护管理特点一般，针对性一般的，得2分；
(4)内容不全面，措施不到位，应急预案简单，缺乏针对性的，得1分。
不提供的不得分。此项最高得6分，最低为0分。

	
	文明施工（6分）
	针对本项目文明作业制度及措施方面进行评价。
(1)符合相关规范和要求，能够针对养护管理需要，内容完备，措施到位的，得6分；
(2)符合相关规范和要求，能够较好针对养护管理需要，内容较完备，措施较到位的，得4分；
(3)基本符合相关规范和要求，能够基本针对养护管理需要，内容基本完备，措施基本到位的，得2分；
(4)不符合相关规范和要求，内容不完整，措施较差，缺乏针对性的，得1分。
不提供的不得分。此项最高得6分，最低为0分。


注：本项目采用综合评分法。
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第五章  拟签订的合同文本




政 府 采 购 合 同





项目编号：
项目名称：奎河市区段绿地综合养护项目
采购单位：徐州市水务局
成交供应商：
签订日期：    年    月    日






友情提醒：采购人与中标、成交供应商应当在中标、成交通知书 发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。 采购人应当自政府采购合同签订之日起 2 个工作日内，将政府采购合 同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同 中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。



甲方： 徐州市水务局                               
乙方：                                            
根据               项目的采购结果，按照《中华人民共和国政府采购法》、《民法典》的规定，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意签订本合同如下。
合同期限
本合同期限为叁年，从2026年11月1日至 2029年10月31日。
 
项目情况
一、项目名称
奎河市区段绿地综合养护
[bookmark: _Hlk173399163]二、位置范围
苏堤路桥向北至道平桥；兴隆桥向南至欣欣路桥铜泉交界处（含迎宾游园临河段、泰奎大沟调蓄池区域绿化、市内段桥头盖板绿化、种植槽；溢洪道云龙山出口向东至溢洪桥）两岸管理范围内绿化综合养护项目。
三、项目内容
本合同项目内容：奎河市区段绿地综合养护[项目编号：               ]标段     。详见招标文件[项目编号：                ]第六章《采购需求》。
标段一:(欣欣路桥—金山东路桥）绿地面积148980平方米；行道树1990株；种植槽、水生植物面积16200平方米；游步道、广场等硬化铺装面积21680平方米。奎河市区段管理范围内水利工程，灌溉排水设备，庭院灯、草坪灯等亮化照明，亭廊座椅、健身器材、安全警示设施等公共基础设施巡查看护。
标段二:(金山东路桥—苏堤路桥，含溢洪道段、迎宾游园段、泰奎大沟调蓄池；建国路段桥头盖板绿化）绿地面积95382平方米；行道树2423株；种植槽、水生植物面积4245平方米；游步道、广场等硬化铺装面积7833平方米。奎河市区段管理范围内水利工程，灌溉排水设备，庭院灯、草坪灯等亮化照明，亭廊座椅、健身器材、安全警示设施等公共基础设施巡查看护。
四、养护标准
一级乙类
五、养护期限
同招标期：叁年
合同价款与支付
一、合同价款的确定：
合同总价： ￥（小写）       （大写）。每月养护管理费为合同总价的1/36，为：￥(小写)，      （大写）。
二、合同价款的支付：
（一）付款方式一：提交预付款保函的
合同价款的百分之三十(30%)即￥    ，大写：人民币    元整，在双方签订合同后15天内，乙方向甲方出具等额预付款保函后，办理政府采购资金结算手续支付给乙方。
甲方于每月月底前对乙方当月管理情况，按照合同附件进行考核汇总，次月按月度考核结果据实支付乙方上月服务费。
乙方需提交的支付文件包括：
乙方出具的等额正式发票；
（二）付款方式二：不提交预付款保函的
合同价款的百分之十(10%)即￥     ，大写：人民币      ，在双方签订合同后15天内，乙方提供对应金额的发票,甲方支付预付款给乙方。
甲方于每月月底前根据乙方当月管理情况进行考核汇总，按月度考核结果结算乙方当月绿化养护费。从签订合同次月开始，每月支付绿化养护费。预付款从第一次支付绿化养护费时开始扣除。
①当月考核成绩在95分以上（含95分），全额支付当月养护管理经费；
②当月考核成绩在95-90分（含90分）之间的，当月养护管理经费扣除金额为：（95-考核成绩）/100*当月养护管理费；
③当月考核成绩在90-80分（含80分）之间的，当月养护管理经费扣除金额为：（95-考核成绩）/100*当月养护管理费*2；
④当月考核成绩在80分以下为不合格，当月养护管理经费扣除金额为：当月养护管理费*50%；
⑤连续2个月考核不合格或一年内累计3个月考核不合格，甲方有权解除乙方的合同。
在签订合同时，如乙方明确表示无需预付款的，服务费用按月进行考核，根据考核得分情况，按月减去考核扣除金额进行支付。(注:此条符合苏财购(2020)52号文件要求)

履约保证金
乙方应在签订合同之前向甲方交纳合同总价的5%作为履约保证金，履约保证金应当以金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。合同期内一旦履约保证金被扣完，甲方有权终止合同。合同期满后，结算违约赔偿（如有）后7个工作日内无息退还给乙方。乙方需出具甲方提供的《验收书》，如未提供，履约保证金不予退还。
质量与考核
以徐州市地方标准DB 3203/502-2023《园林绿化养护管理规范》和徐州市相关规定为准。
绿地养护管理要点及内容
一、园艺管理、病虫害防治部分
严格按照徐州市地方标准DB 3203/502-2023《园林绿化养护管理规范》进行养护管理。
其他
1、奎河市区段沿线绿地内设施完好无损，无乱贴乱画现象，安排专门秩序巡查人员，负责对管理区域内的座凳、木质铺装、PVC护栏、亮化、大理石护栏等公共设施和闸门、泵站等水利工程设施的日常看护和夜间巡视，对管理区域内因管理不善造成人为破坏的座凳、木质铺装等公共设施负责修缮、维护。保持公共设施完好无损。
2、负责对管理区域内绿地，游步道、广场等硬化铺装，道路、桥梁等的垃圾捡拾（市区奎河苏堤桥至奎河津浦铁路桥、泄洪道两侧原已经招标的道路保洁面积除外），奎河津浦铁路桥至欣欣路桥南铜泉交界处两岸堤坝管理范围内，做到无垃圾杂物，无干枯枝叶，捡拾垃圾能及时清运，重点地区随产随清，其他地区日产日清。捡拾垃圾清运到市环卫部门指定的倾放处。
3、负责对管理区域内的秩序管理，无设摊摆卖，无拴挂、无宠物入绿地，无自行车、机动车、电动车入绿地，无践踏绿地和其他破坏绿化的行为；绿地内秩序井然，水面无垂钓、游泳现象。
4、台账记录详细如实。
5、确保甲方在上级各种检查以及各类创建评比活动中不失分，做到批评投诉少。
6、履行合同承诺，每个分区绿地内有固定养护人员进行日常养护。
7、养护单位须配备必要的种植、运输工具，负责养护范围内的树林修补、种植、迁移工作。
8、负责养护范围内的绿地、树木、球类、模纹等及水生植物的修剪、施肥、除草、浇水等日常养护工作。
9、负责对养护管理范围内绿地养护并对养护管理范围内因养护管理不当造成死亡的树木、草坪、地被等，由乙方及时补种、完善。
10、按要求每月将苗林生长情况及日常养护计划、人员安排计划上报徐州市河湖管理中心。
11、如遇市政工程、重大活动时，乙方应派人员，做好绿地的维护管理工作，保证绿化及设施完好。
二、工作人员要求：
工作人员人数见乙方投标文件承诺，在不低于总人数的情况下，合理安排标段内重要位置的工作人员数量。工作人员具体要求如下；
1、工作人员应穿戴统一服装，遵守徐州市河湖管理中心奎河市区段绿地管护有关规定，施工现场有明显标志，有管理人员管理。
2、确保24小时应急服务和承诺服务工作，值班人员及联系电话保持24小时畅通。
3、项目负责人必须常年在现场，并且不得同时担任其他任何项目的项目负责人。
三、考核验收标准：
以《徐州市河湖管理中心奎河市区段绿地管护考核办法》（附件一）和《徐州市河湖管理中心奎河市区段绿地管护检查评分考核细则》（附件二）为依据。
 
甲乙双方的权利和义务
一、甲方的权利和义务
1、甲方对乙方成交项目有实施日常检查、考核、管理的权利。
2、甲方可对乙方存在问题作限期整改要求，整改费用由乙方承担。
3、甲方需确保乙方成交项目费用（按照甲方出具的考核结果）次月按时到位。
4、甲方检查人员必须公平、公开、公正检查考核。
二、乙方的权利和义务
1、乙方与甲方签订合同后15日内，应按照中标金额的5%提供履约保函。
2、乙方应自觉接受甲方的检查、考核、指导和监督。
3、乙方必须保证不得雇用18周岁以下和60周岁（女50周岁）以上的养护人员，如出现乙方雇用18周岁以下和60周岁（女55周岁）以上的养护人员，甲方有权单方终止合同。
4、乙方必须按照投标文件承诺配备相关人员，如发现相关人员到岗率低于90%，甲方有权单方终止，造成的损失从乙方履约保函中扣除。
5、成交项目养护期间内，乙方所需要的作业、管理、机具停放等用房、用地由乙方自行解决。
6、乙方要加强工作人员的安全教育，完善相关措施，成交项目养护期间内如遇人身伤亡事故，均由乙方负责，与甲方无关。
 
违约责任
一、乙方须指定专人分区负责养护管理，如违约或因养护管理不善而造成绿化大面积伤亡损失的，由乙方赔偿相应损失，并承担全部违约责任。
二、在养护管理责任期内，如乙方10日内不进行日常养护管理或单方中途退出养护管理的，对甲方造成的任何损失由乙方承担。
三、对某些需紧急处置的情况，在接到甲方通知后，乙方应无条件在规定时间内完成。乙方如处置不及时，甲方有权指派其他队伍进场，乙方连续2次整改不合格或连续2次考核80分以下或全年累计3次考核80分以下的，甲方有权清退乙方，并由乙方承担所有损失。
四、上级部门考核评比等活动中一旦出现严重失分或受到上级问责，甲方有权终止合同，并由乙方承担所有损失。
五、乙方未经甲方书面同意擅自转包，甲方有权终止合同，造成的损失从乙方履约保函中扣除。
六、合同期满后，甲乙双方共同清点苗木及设施，对照接收时的清单若发生苗木缺株或设施被盗。按清点当月市场价赔偿，并在履约保函和合同价款中扣除。

其它
一、养护管理中，如出现人身伤亡事故，由乙方承担全部责任，与甲方无涉。
二、乙方中标后，签订合同之前，甲、乙双方应及时清点养护范围内的树木，本合同一式贰份，具有同等法律效力，甲方一份，乙方一份。承包期满后，树木应保持现有数量和正常生长状态。
三、在日常养护管理中，发现由于乙方养护或管理不当造成园林树木失去正常生长形态或死亡，乙方应及时进行处置、补植、补植的品种、规格应与原树木相同。同时，甲方将在月考核总评分中加以惩罚性扣分。
四、承包面积若因故发生增减则承包款根据合同单价同比例增减。因工程建设或其它原因导致工程量增减较大的，经请示上级主管和财政部门后，另行核算养护经费。
五、合同执行过程中，如国家、省、市等有关部门对养护管理标准和要求等作出重大调整的，按调整后的标准和要求执行。
六、发生下列情况之一的将终止合同：
1、检查考核过程中，发现有转包或分包行为的；
2、合同期内不服从甲方或相关检查考核单位管理的；
3、乙方连续2次整改不合格或连续2次考核80分以下或全年累计3次考核80分以下的；
4、因养护管理措施不当，全年累计被市级及以上新闻媒体曝光2次或被上级问责的。
甲方（签章）：_____________________________
地址： ____________________________________
邮编： ____________________________________
传真： ____________________________________ 
电话： ____________________________________ 
法定代表人或授权代表(签名)： ______________ 
 
乙方（签章）： ____________________________
地址： ____________________________________ 
邮编： ____________________________________ 
传真： ____________________________________ 
电话： ____________________________________ 
开户银行：________________________________       
银行帐号： ________________________________  
法定代表人或授权代表(签名)： ______________                                                    
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合同附件
附件1：徐州市河湖管理中心奎河市区段绿地管护考核办法
为加强对绿化中标公司的管理考核，进一步推行绿化养护市场化运行,根据《徐州市主城区绿地养护管理以奖代补考核暂行办法》，特制定本办法。
一、考核对象
通过政府采购确定承担市管绿地养护管理的各中标单位。
二、考核程序
（一）管理部门：徐州市河湖管理中心
根据中心相关职责分工规定，由奎河管理所考核占比60%，安全管理科考核占比40%开展该项目的管理考核。按月考核并建立健全的日常全面巡查、不定期抽查和社会监督：结合数字化、新闻媒体等反映情况进行扣分；
1、日常全面检查：奎河管理所安排专人检查，每天对各标段的管理情况（包括人员到岗到位、统一着装、养护管理、保洁管理、垃圾清理等）进行巡查，发现问题记录存档；每周根据巡查记录和考核扣分标准，结合工作任务单完成情况、整改任务落实情况等，对各公司养护情况进行打分或者扣分，确定无误经分管负责人签字后，交至安全管理科。
2、抽查：安全管理科人员不定期对该项目服务质量进行抽检，并对每月考核成绩进行汇总，形成加权成绩。两方加权考核成绩的总和是每个月的最终成绩，作为养护经费支付的依据，由安全管理科报市财政申请支付管护经费。
3、社会监督：结合数字化、新闻媒体等反映情况进行扣分。
三、经费兑现方式
1、将合同养护经费平均分配到每个月中，按月支付兑现。
奎河管理所按月考核，并将考核结果汇总报至安全管理科，由安全管理科审核后按支付流程向财政申请经费，将根据财政资金拨付情况据实支付养护经费。
2、管理部门根据中标单位对所在标段养护内容的完成情况，完成效果及绿地维护等进行综合评定打分。
3、每月月底前对当月养护管理情况进行考核汇总，次月月底前按照甲方出具的考核结果据实支付。
①当月考核成绩在95分以上（含95分），全额支付当月养护管理经费；
②当月考核成绩在95-90分（含90分）之间的，当月养护管理经费扣除金额为：（95-考核成绩）/100*当月养护管理费；
③当月考核成绩在90-80分（含80分）之间的，当月养护管理经费扣除金额为：（95-考核成绩）/100*当月养护管理费*2；
④当月考核成绩在80分以下为不合格，当月养护管理经费扣除金额为：当月养护管理费*50%。

附件2：    徐州市河湖管理中心奎河市区段绿地管护检查评分考核细则
 
	项目
	考核内容
	基本分
	考核标准

	一、
园
林
养
护
管
理
（70分）
	（一）
树
木
养
护
（15分）
	1、树木在干旱的环境中应及时进行灌溉
	2分
	1、树木周围土壤有板结现象，嫩叶发生枯焦每起扣分1分

	
	
	2、树木体眠期前要求施肥，树木生长期时根据长势施追肥
	3分
	2、树木生长势不良，树叶枯黄，未按规定养护施肥的，每起扣分1分

	
	
	3、树木应通过修剪调整树形，均衡树势，根据观赏要求经常对树木整形，修剪。
	3分
	3、未对树木的徒长枝、病虫枝、扭伤枝及枯枝为烂头进行修剪，每起扣分1-3分，有观赏要求应经常修剪而未修剪的，每起扣分1-3分

	
	
	4、树木在灾难性气候来临前，应采取立支柱、疏枝、打地桩等措施。风暴后抢救工作要及时。
	2分
	4、灾难性气候来临前未进行有效防护的扣1-2分；灾后，24小时内未清理现场，对刮倒或歪斜的树木末进行修正处理的，每起扣分1-2分

	
	
	5、树木缺株，无故死亡的要及时挖除并补种，补植的树木应适用原来树种、规格也应相近。
	3分
	5、发现死树及死树未及时进行更换处理，每株扣2分，实种树木与原来树种差别较大而影响景观，每株扣3分

	
	
	6、树上有影响生长的附着物（铁丝、钉子、杂藤等）要及时清除
	2分
	6、发现树木上的附着物，每起扣1分

	
	（二）
草
坪
地
被
养
护
(25分）
	1、地被、色块植物每年应及时中耕除草、对枯死植物进行补种，植物叶面的灰尘应适时冲刷。
	4分
	1、地被、色块植物内发现明显杂草，每起扣1-4分，发现地被植物枯死或未及时补植，每起扣2分，灰尘未适时冲刷，每起扣2分

	
	
	2、控制地被，色块高度，及时修剪，遇干旱天气，要求适时，适量进行浇水，旱春发芽前要普遍进行施肥
	5分
	2、未及时修剪，影响整体效果，每起起扣2-5分；未按作业标准进行抗旱、浇水、每起扣2-4分，未在早春发芽前施肥扣2-3分

	
	
	3、草坪中杂草应及时挑除。
	4分
	3、草坪中发现有明显的杂草每起扣2-4分

	
	
	4、干旱季节应及时进行浇水，防止草坪枯黄；
	5分
	4、每100m2内草坪因缺水造成明显枯黄，每起扣2-3分

	
	
	5、适时修剪。草坪的高度控制在8cm左右，路边和树根边的草坪要修剪整平；要求修剪平整，边角无遗漏，草屑及时除净。
	5分
	5、每100m2内草坪超过要求高度、每起扣1-2分；修剪不平整，边角有遗漏，草屑未按要求处理，每起扣1-2分。

	
	
	6、早春草坪发芽前要进行一次施肥、打孔，生长季节根据情况追施肥。
	2分
	6、未按作业标准执行，发现一起扣1-2分。




徐州市河湖管理中心奎河市区段绿地管护检查评分考核细则
 
	项目
	考 核 内 容
	基本分
	考核标准

	一、
园
林
养
护
管
理
（70分）
 
 
	（三）
病
虫
害
防
治
（15分）
	1、加强测报网络作用，责任制落实到位，各段网络人员在病虫害发生期要坚持每天“踏查”，适时有效进行防治。针对病虫害发生情况，要提前上报并拿出处理措施和农药品种及用量。
	5分
	1、发现落实不到位每起扣2-5分

	
	
	2、每次防治、观察记录要详细，有时间，有地点，有人员。
	4分
	2、若发现记录不全、不实，每起扣2-4分

	
	
	3、认真执行防治措施，防治效果良好，树木、草坪不被病虫危害、不发生药害。如未按防治方案或不积极、认真、及时防治，
	6分
	3、由于防治不力出现病虫害造成树木、花草长势不好和损失的每起扣2-6分，并无偿补植。草坪每10平方米扣1分，花灌木每株扣2—4分。

	
	(四)
养
护
管
理
(15分)
	1、遵纪守法，举止文明，行为规范。佩证上岗，统一着装。
	2分
	1、举止不文明，与游客、保洁人员发生争吵，有损河道管理单位形象的扣1-2分。未按规定佩证上岗，统一着装，扣1-2分。

	
	
	2、按要求，专管负责人、固定养护人员、巡视人员必须按要求进行日常养护。
	3分
	2、每周不定期检查一次，发现区域负责人及固定养护工人不到位的，扣2-3分。

	
	
	3、绿化生产垃圾（如：树枝、树叶、草沫等）重点地段能做到随产随清，不乱丢；其它地区做到日产日清；绿地整洁。
	3分
	3、未按规定执行的扣1-3分

	
	
	4、每周一养护标段负责人向管理单位提交本周工作、人员安排计划。
	1分
	4、未按规定执行的扣1分

	
	
	5、每月初养护标段负责人向管理办提交本月内的养护计划，以及上个月的养护情况汇报材料。
	1分
	5、未按规定执行的扣1分

	
	
	6、对巡查员提出的整改意见能及时整改。
	3分
	6、未按规定执行的扣1-3分

	
	
	7、对人为攀摘树木、花果未有效制止或制止不力的。
	2分
	7、未按规定执行的扣1-2分

	 




徐州市河湖管理中心奎河沿线园林绿化管护检查评分考核细则
 
	项目
	考核内容
	基本分
	考核标准

	二、卫生环境及日常秩序管理（15分）
	1、卫生环境：管理范围内无垃圾杂物，无干枯枝叶，捡拾垃圾能及时清运，重点地区随产随清，其他地区日产日清。捡拾垃圾清运到市环卫部门指定的倾放处。
	5分
	1、绿化带、游步道、硬化道路、广场、桥面等发现垃圾杂物和绿化产生垃圾未清理一处扣1分；管理范围内有建筑垃圾未及时清运每次扣2分；未做到随产随清或日产日清每次扣2分；垃圾未运至指定地点每次扣2分。

	
	2、巡查看护：管理范围内设施完好无损，无乱贴乱画现象；有专门秩序巡查人员，负责对管理区域内的座凳、木质铺装、PVC护栏、亮化、大理石护栏等公共设施和闸门、泵站等水利工程设施的日常看护和夜间巡视；保持公共设施完好无损。
	5分
	2、发现乱贴乱画未及时清理每处扣1分；公共设施或水利工程设施发现损毁每次扣2-4分；发现秩序巡查人员不在岗每次扣5分。

	
	3、秩序管理：无设摊摆卖，无拴挂、无宠物入绿地，无自行车、机动车、电动车入绿地，无践踏绿地和其他破坏绿化的行为；绿地内秩序井然，水面无垂钓、游泳现象。
	5分
	3、发现摆摊设点、栓挂、晾晒、车辆等进入践踏或破坏绿地，每次扣2分；发现垂钓、下河游泳、捕鱼等每次扣2分。

	三、其他（5分）
	1、对某些需紧急处置的情况，在接到甲方通知后，乙方应无条件在规定时间内突击完成。
	5分
	未按采购人要求落实的，每发生一起扣2-5分

	四、月考评分
（10分）
	1、不发生新闻暴光、城管和市政热线群众投拆事件。
	4分
	经查系因乙方工作不当或管理不善造成的新闻暴光或群众投拆事件，每发生一起在月汇总考核分中直接扣2-4分

	
	2、按考核要求做好相应工作，在徐州市河湖管理中心历次检查中情况良好。
	3分
	在检查中，每发现一起未按考核要求做好相应工作的在月汇总考核中直接扣2-3分

	
	3、每月日常养护的效果情况良好，达到质量标准的要求。
	3分
	在月汇总评分中，经过上述考核认为本月养护效果情况较好、一般、较差、差的，按等级直接扣0-3分。



[bookmark: _Toc522790136][bookmark: _Toc523404701]
第六章  采购需求
一、本项目标段一不接受超过358.86万元（采购项目预算金额）的投标报价，标段二不接受超过215.85万元（采购项目预算金额）的投标报价。报价包括但不限于税金、运费、保险、培训、投标人的利润等全部费用。采购人不再支付报价以外的任何费用。
二、项目内容
1．项目名称：奎河市区段绿地综合养护
2．项目服务期：3年
3．养护级别：一级乙类
4．项目服务范围及内容：
奎河市区段管理范围：
苏堤路桥向北至道平桥；兴隆桥向南至欣欣路桥铜泉交界处（含迎宾游园临河段、泰奎大沟调蓄池区域绿化、市内段桥头盖板绿化、种植槽；溢洪道云龙山出口向东至溢洪桥）两岸管理范围内绿化综合养护项目。
奎河市区段管理内容：
标段一:(欣欣路桥—金山东路桥）绿地面积148980平方米；行道树1990株；种植槽、水生植物面积16200平方米；游步道、广场等硬化铺装面积21680平方米。奎河市区段管理范围内水利工程，灌溉排水设备，庭院灯、草坪灯等亮化照明，亭廊座椅、健身器材、安全警示设施等公共基础设施巡查看护。
标段二:(金山东路桥—苏堤路桥，含溢洪道段、迎宾游园段、泰奎大沟调蓄池；建国路段桥头盖板绿化）绿地面积95382平方米；行道树2423株；种植槽、水生植物面积4245平方米；游步道、广场等硬化铺装面积7833平方米。奎河市区段管理范围内水利工程，灌溉排水设备，庭院灯、草坪灯等亮化照明，亭廊座椅、健身器材、安全警示设施等公共基础设施巡查看护。
三、服务要求
（一）服务基本要求：
1、绿地、行道树及河滩生态滩地严格按照徐州市地方标准DB 3203/502-2023《园林绿化养护管理规范》和以下关于草坪、树木、花、灌木的养护要求进行养护管理。
（1）草坪：
1）浇水：保持地表10CM深度土壤含水量在13%以上,忌中午酷热时浇水。
2）施肥：每年施肥6次,第一次和最后一次肥料应选用N、P、K复合肥。一般在3—9月，每月施肥一次。每次每公顷施用折合标准N肥300KG的化肥，一般于修剪或打孔后进行，施后浇透水。新建草坪应加大P、K肥用量，施N、P、K比例大致为1：1：1。
3）修剪：①修剪高度不应超过8CM，夏季和入冬前的最后一次修剪应提高留茬高度4-5CM，以增强草坪抗性。②修剪次数，生长旺季10天左右修剪一次，每次剪去量不超过总长度的三分之一。③修剪下的草叶，短的可以留在草坪内，长的应及时清除。④修剪时间应选在早晨或傍晚，避免剪湿草。
4）清除杂草及枯草层：①草坪杂草应随长随除，每平方米可见杂草不得超过大草2株，小草5株。②疏松土壤，土壤板结时应打孔松土输氧。枯草层厚度在1.5CM以上时，易产生病虫害，水不易渗入土壤，因此大于1.5CM时应及时清除。
5）病虫害防治：①病害：易发病期无论发病与否都应进行预防，一般需打药三次以上，发病后应立即防治，将病害控制在初发期，将危害降至最低。②虫害：根据不同害虫发生规律，视情况适时防治，不能出现因虫害造成较大面积秃坪或死坪。
6）草坪养护中发现死苗大于0.5平方米时，应及时补栽。
7）养护标准：草坪在养护过程中无大面积秃裸斑块，无因病虫造成的大面积死苗，颜色无大面积枯黄，景观效果良好。
（2）树木：
1）浇水：每年至少浇水10次以上，每次不低于50KG/株。
2）施肥：每年至少应于春、秋各施肥一次，每次不低于标准N肥0.5KG/株。
3）修剪整形：每年至少应根据不同树种的生长特性和周围环境，进行一次修剪整形，修剪锯口应平齐不劈不裂，尽可能减少大锯口，较大的截口应涂防腐剂，修剪后达到整齐一致。树穴平整、无杂草、杂物。
4）病虫害防治：①病害：根据不同树种易感染的病害，在发病前，至少防治三次以上；发病后，应于发病初期，立即防治，防止蔓延。②虫害：根据不同害虫习性进行适期防治。③做好检疫性病虫害的观测与防治。
5）如不发生人为破坏或自然灾害，树木保存率应达到98%以上。
6）树木达不到保存率应于春、秋季节补植。
7）养护标准：树木生长良好，死亡植株不影响绿化效果，单株树木无大范围枯枝，保持树木的良好观赏效果，无明显病虫害。
（3）花、灌木：
1）浇水、施肥：根据不同品种进行养护管理，不得因缺水、肥造成枝叶萎蔫、枯黄。
2）病虫害防治：①病害应进行不少于三次的预防性防治，发病后，应于发病初期立即防治，并要求诊断准确用药合理。②发生虫害，应适期用药，但应尽可能避免使用高毒和刺激性气味大的农药。
3）修剪整形：①应根据不同植物生育特性进行修剪整形。②常绿、观叶灌木根据生长速度快慢修剪，一般为2—6次/年。③观花灌木应根据花芽分化类型进行修剪，次数视不同品种而定。④应注意随时剪除病、虫枝和干枯枝，生长旺盛的应注意疏枝。⑤老化枝应有计划的更新。
4）如不发生人为破坏或自然灾害，灌木保存率应达到95%以上。
5）达不到保存率应于春季补植。
6）养护标准：花、灌木生长正常，花木生长季节有花可观，无徒长现象，常绿植物不影响其观赏效果，无明显病虫害。
（4）注意事项：
①绿化养护要注意与行人、车辆及周围环境的关系。
②修剪后的枝条等物要及时清理干净，做到日剪日清。
③技术管理人员应熟悉养护管理规程及不同植物特性。
④维护人员应按安全操作规程施工，注意劳动安全。
⑤绿化施工及养护产生的草叶、枯枝等禁止燃烧，必须在甲方指定地点清倒或运往垃圾填埋场或发酵成有机肥。
⑥绿化施工中产生的废墟要运往指定地点，要附合环保要求。
⑦绿化养护中施用的农药必须是国家法规使用的农药，不得使用国家法规禁止使用的农药。要尽量施用高效低毒农药，减少对大气的污染。同时，对能够使用生物防治的害虫要采取生物防治方法，减少农药的施用量。
⑧使用完的农药包装物属于危险固体废物，要按环保有关规定进行处理。避免对环境造成污染，损害人们的身体健康。没有使用完的农药，要妥善保管，要进行有效封存。
⑨绿化养护作业中，在有条件的地方要采用节水灌溉方式，比如：喷灌、滴灌。尽量节约水资源，同时应多种植耐旱的植物品种。
2、游步道、广场、道路、桥梁等卫生管理。
奎河津浦铁路桥至欣欣路桥南铜泉交界处两岸堤坝管理范围内，做到无垃圾杂物，无干枯枝叶，捡拾垃圾能及时清运，重点地区随产随清，其他地区日产日清。捡拾垃圾清运到市环卫部门指定的倾放处。
3、管理范围内日常秩序管理。
管理范围内无设摊摆卖，无拴挂、无宠物入绿地，无自行车、机动车、电动车入绿地，无践踏绿地和其他破坏绿化的行为，保持绿地内秩序井然。
管理范围内设施完好无损，无乱贴乱画现象，安排专门秩序巡查人员，负责对管理区域内的座凳、木质铺装、PVC护栏、亮化设施、大理石护栏等公共设施和闸门、泵站等水利工程设施的日常看护和夜间巡视，因看护不力造成管理区域内人为破坏的座凳、木质铺装等公共设施负责修缮、维护。水面无垂钓、游泳现象。
（二）服务实施要求
1、工作人员配备要求（本条为实质性响应指标，如不满足，投标将被拒绝）
（1）最低人数要求：
	人员配置要求（人）

	标段
	项目经理
	技术负责人
	现场绿地养护人员最低限
	现场保洁人员最低限
	秩序巡查人员最低限

	标段一
	1
	1
	25
	9
	12

	标段二
	1
	1
	17
	6
	8



（2） 需提供项目负责人、技术负责人投标前6个月内任意一个月（不含开标当月）的社保缴费证明。
2、养护管理设备最低配置要求（本条为实质性响应指标，如不满足，投标将被拒绝）
	标段
	绿地养护设备（辆或台）
	秩序巡查设备（部）
	保洁设备（辆）

	
	水车
	货车
	打药车或喷药设备
	水泵
	绿篱修剪机
	草坪修剪机
	割灌机
	对讲机
	其它必要工具
	捡拾垃圾车

	标段一
	1
	1
	6
	4
	4
	6
	6
	10
	若干
	9

	标段二
	1
	1
	4
	3
	3
	4
	4
	8
	若干
	6


 
投标人必须在投标文件中提供“养护管理设备配置清单”，设备必须为公司自有设备。注：投标文件中需提供所有设备实物图片、设备购买发票原件扫描件，水车和货车还需另附有效期内的机动车行驶证原件扫描件。
凡是投入使用的三轮电动车、四轮电动车必须为新国标车辆，并保证可以正常上路作业。（需提供实物图片、购买发票扫描件、车辆一致性认证证书和车辆在工业和信息化部（工信部）网站查询截图，查询网址https://service.miit-eidc.org.cn/miitxxgk/gonggao/xxgk/index）
说明：投标文件中必须提供 “工作人员配备及养护管理设备”的承诺文件。否则按照无效投标处理。（格式见第七章）
（三）服务考核标准
合同期内考核以《徐州市河湖管理中心奎河市区段绿地管护考核办法》、《徐州市河湖管理中心奎河市区段绿地管护检查评分考核细则》、《徐州市河湖管理中心奎河沿线园林绿化管护检查评分考核细则》为准，采购人按绿地养护管理合同对本项目进行考评，如未达到考评标准或发生重大管理失误等现象，则可终止委托合同，由中标人承担违约和赔偿责任。考评标准按第五章合同附件1、附件2执行。
四、其他要求：见招标文件第五章《拟签订的合同文本》。
































第七章  投标文件相关格式
一、投标函格式

致： 徐州国信招标有限公司
根据          项目[项目编号：JSZC-320300-XZGX-G2026-0024]招标文件，          （姓名）代表我方           （投标人的名称）全权处理本次投标的有关事宜。
据此函，投标人承诺并同意如下： 
1.投标人唯一投标报价见《开标一览表》。
2.投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。
3.投标人已详细审查全部招标文件，包括第[插入编号] [补遗书][如果有的话]。投标人完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。
4.投标有效期为开标之日后90天。
5.投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。
6.投标人同意在授予合同后，按照有关规定支付公证费（如有）。
7.徐州国信招标有限公司有权将我单位本项目的《开标一览表》和《分项价格表》予以公示，公示的方式由徐州国信招标有限公司确定。
8.采购人有权对投标人投标文件的真实性进行核实，如投标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供有效的证明文件，将被采购人认定为具有《中华人民共和国政府采购法》第七十七条所规定的“提供虚假材料谋取中标、成交的”情形，并承担相应的法律责任。
9.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：
地址：
电话：
传真：

投标人：           （电子签章）
               投标人授权代表：           （签字或盖章）  
日期：    年     月    日

二、开标一览表格式

项目名称：奎河市区段绿地综合养护项目 
项目编号：JSZC-320300-XZGX-G2026-0024
货币单位：人民币元
	项目名称
	项目内容
	总价（小写）

	奎河市区段绿地综合养护项目（采购包X）
	详见投标文件
	

	总价（大写）：
	








投标人：           （电子签章）
                  
日期：    年    月    日







三、分项价格表格式

项目名称：奎河市区段绿地综合养护项目  
项目编号：JSZC-320300-XZGX-G2026-0024   
货币单位：人民币元


格式自拟








投标人：           （电子签章）
                 
日期：     年     月    日

注：①如果不提供详细分项报价的，将视为没有实质性响应招标文件。
②投标人对以上数据的真实性负责。
徐州国信招标有限公司有权将以上内容进行公示。

四、偏离表格式

项目名称：奎河市区段绿地综合养护项目
项目编号：JSZC-320300-XZGX-G2026-0024

	序号
	偏离内容
	招标文件的要求
	投标文件中的内容
	（正/负/无）偏离
	说明

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



注：投标人的投标文件中的内容与招标文件（含招标文件的澄清或者修改的内容）的要求不同时，逐条列在偏离表中，否则将视为投标人接受招标文件的要求。
投标人：           （电子签章）
              
日期：     年     月    日



五、法定代表人授权书格式

委托人：
地  址：
法定代表人（负责人）：               职务：
统一社会信用代码：
受托人：                   性别：男（女）  
年龄：  岁                 民族：   族
职务：
身份证号：
受托人联系电话：
兹委托（      ）全权代表我企业（公司）参与奎河市区段绿地综合养护项目（项目编号：JSZC-320300-XZGX-G2026-0024）的招、投标活动及签订合同。（         ）以我企业（公司）名义所为的法律行为及签署的文件，我企业（公司）均予以认可。有关法律责任均由我企业（公司）承担。（         ）无转委托权。委托期限自   年  月  日起至  年  月    日止。
特此授权委托。
委托人（盖章）：               受托人（签字）：
法定代表人（签字）： 
年   月   日 
（受托人身份证复印件附后）
 






六、中小企业声明函格式

项目编号： JSZC-320300-XZGX-G2026-0024              
项目名称： 奎河市区段绿地综合养护项目              

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：
（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为  万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
注：本项目采购的服务属于其他未列明行业。


                         企业名称（电子签章）：
                         日期：      年      月     日


备注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
“中小企业声明函” 查询渠道用微信搜索“中小企业规模类型自测小程序”。


七、残疾人福利性单位声明函格式（如有）

项目名称：奎河市区段绿地综合养护项目
项目编号：JSZC-320300-XZGX-G2026-0024
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位提供的服务（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


投标人：           （电子签章）
              

日期：   年    月    日



八、投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明格式

我单位在参加奎河市区段绿地综合养护项目（项目编号：JSZC-320300-XZGX-G2026-0024）政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录。重大违法记录是指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。
我单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


投标人：           （电子签章）
                

日期：   年    月   日
九、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明
（附证明材料）


项目名称：
项目编号：
响应供应商郑重声明：供应商具备履行合同（项目名称：     ，项目编号：          ）所必需的设备和专业技术能力，具体为：
设备：
1、                （证明材料附后）
2、                （证明材料附后）
…………
专业技术能力：
1、               （证明材料附后）
2、               （证明材料附后）
…………
特此声明。
响应供应商对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商：（电子签章）
供应商法定代表人或授权代表：（签字或电子签章）  
日期：    年     月    日









十、项目负责人简历表

项目名称：奎河市区段绿地综合养护
项目编号：JSZC-320300-XZGX-G2026-0024  
投标人（章）：

	姓名
	
	性别
	
	年龄
	

	学历
	
	职称
	
	职务
	

	专业
	
	联系电话
	
	
	

	主要业绩：
















[bookmark: _GoBack]


 投标人：           （电子签章）

                  日期：   年  月  日

十一、投标人对“人员配备”的承诺

项目名称：
项目编号：

投标人承诺：如我单位被确定为中标人，对中标项目所配备的工作人员不低于招标文件的要求。具体如下：

1、 人数：项目负责人       名，技术负责人      名，养护人员        名，保洁人员      名，巡查人员    名。
2、 对各区域、点位作业工人所需数量进行调整。年龄不低于18周岁，最大年龄不超过60周岁（女55周岁），巡查人员年龄不低于22周岁和超过55周岁。
 3、负责本项目的项目负责人常驻现场并不得同时兼任其他同类项目的项目负责人。





投标人：           （电子签章）

日期：   年  月  日

十二、投标人对“养护管理设备配置”的承诺

项目名称：
项目编号：

投标人承诺：如我单位被确定为中标人，对中标项目所配备的管理设备不低于招标文件的要求。具体如下：

	标段
	绿地养护设备（辆或台）
	秩序巡查设备（部）
	保洁设备（辆）

	
	水车
	货车
	打药车或喷药设备
	水泵
	绿篱修剪机
	草坪修剪机
	割灌机
	对讲机
	其它必要工具
	捡拾垃圾车

	标段一
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	标段二
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	





投标人：           （电子签章）

日期：   年  月  日


             
十三、预付款保函支付条款模板

符合条件一：提交预付款保函的
（1）合同签订且乙方向甲方出具预付款保函后    个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之        XX（    XX%），小写￥      大写：人民币          。
乙方需提交的支付文件：乙方出具的全额正式发票。
（2）验收合格后   个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之XX（    XX%），小写￥      大写：人民币          。
……
符合条件二：不提交预付款保函的
（1）合同签订后   个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之XX（    XX%），小写￥      大写：人民币          。
乙方需提交的支付文件：乙方出具的全额正式发票。
（2）验收合格后   个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之XX（    XX%），小写￥      大写：人民币          。
……
注：
1.付款条件一中，出具预付款保函后支付的合同款应当与保函金额一致。
2.付款条件二中，预付款比例设定应符合《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购〔2020〕52号）要求。
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