竞争性磋商文件

项目名称：信访大模型平台服务项目（专门面向中小企业）

项目编号：JSZC-320700-HTZJ-C2026-0005

采   购   人：连云港市信访局

采购代理机构：鸿图造价咨询有限责任公司

2026年10月

目  录

第一章  磋商邀请	1

第二章  供应商须知	5

第三章  合同文本	23

第四章  采购需求	29

第五章  评审方法与评审标准	34

第六章  响应文件格式	36

第一章  磋商邀请

受连云港市信访局的委托，鸿图造价咨询有限责任公司就信访大模型平台服务项目（专门面向中小企业）（JSZC-320700-HTZJ-C2026-0005）进行竞争性磋商采购，欢迎符合条件的供应商参加磋商。

项目概况 信访大模型平台服务项目（专门面向中小企业）采购项目的潜在供应商应在江苏政府采购网自行免费下载采购文件，并于2026年 10月29 日9:00:00（北京时间）前提交（上传）响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320700-HTZJ-C2026-0005

项目名称：信访大模型平台服务项目（专门面向中小企业）

预算金额：140万元

最高限价：140万元，投标报价超过预算金额及最高限价的投标无效

采购方式：竞争性磋商

采购需求：信访大模型平台服务招标，具体要求详见第四章采购需求

对本项目资格要求、采购需求、评审方法与评审标准等部分的询问、质疑请与采购人联系，由采购人负责答复。

合同履行期限：自合同签订后1年

本项目（是/否）接受联合体投标：不接受联合体。

二、申请人的资格要求

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

2.上一年度的财务状况报告；（成立不满一年无需提供）

3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；（提供提交响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料，供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）

（根据连财购〔2023〕4号文件精神，2、3项可以提供《财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函》，详见响应文件格式）

4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料；

5.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

6.法律、行政法规规定的其他条件；（如有，请按要求提供）

7.资格审查现场查询信用中国、中国政府采购网，供应商被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及具有其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定情形的，拒绝其参与政府采购活动。（响应文件中无需提供证明材料）

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中型企业、小型企业、微型企业、残疾人福利性单位、监狱企业采购，符合要求的供应商须提供《中小企业声明函》（详见第六章 响应文件格式）或《残疾人福利性单位声明函》（详见第六章 响应文件格式）或属于监狱企业的证明文件，否则按无效响应处理。

（三）本项目的特定资格要求：无。

三、获取采购文件

时间：2026年 10月 19日 至 2026年 10月23日，每天上午0:00-12:00，12:00-23:59（北京时间，法定节假日除外）

地点：江苏政府采购网

方式：供应商办理江苏省政府采购交易系统CA数字证书，登录“苏采云”政府采购交易系统，自行下载。

售价：0.00元

四、提交响应文件截止时间、开启时间和地点

提交响应文件截止时间：2026年10 月29 日9:00:00（北京时间）

开启时间：提交响应文件截止时间

开启地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅

五、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

六、其他补充事宜

1.本次磋商采购不收取磋商保证金。

2.本磋商文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件，由采购人根据实际情况设置，供应商须逐条明确作出满足实质性要求和条件的响应，否则将按无效响应处理。

3.无论出于何种原因，采购人及其委托的采购代理机构在采购活动开始前可对磋商文件进行修改、补充或者变更，其内容作为磋商文件的重要组成部分，请各供应商关注江苏政府采购网。若因供应商自身原因未及时关注本项目有关修改、补充或者变更信息，导致响应文件编制或者提交失误，由此造成的一切损失由供应商自行承担。

4.根据江苏省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统C A数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号）要求，“苏采云”政府采购交易系统的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。供应商通过“苏采云”系统参与政府采购项目，需要办理（更换）CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：

http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html

请供应商按照《操作手册》要求获取采购文件，制作、提交（上传）电子响应文件，参加开启，澄清、说明或者补正，参加磋商和提交最后报价。因供应商未按要求操作原因导致电子响应文件被拒绝、造成无效响应的，自行承担一切损失。

七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：连云港市信访局

地    址：海州区朝阳东路69号市行政中心附属A楼2层

联 系 人：孙丹

联系电话：0518-85820030

2.采购代理机构信息

名    称：鸿图造价咨询有限责任公司

地    址：连云港市海州区南城街道凤凰商务花园2号楼5楼503

联 系 人：周工

联系电话：18652120042

3.项目联系方式

项目联系人：孙丹

电      话：0518-85820030

第二章  供应商须知

一、总则

1、采购方式

1.1 本次政府采购活动采取竞争性磋商（以下简称磋商）方式，本磋商文件仅适用于磋商公告中所述项目。

2、合格的供应商

2.1 满足磋商公告中申请人的资格要求的规定。

2.2 银行、保险、石油石化、电力、电信等特殊行业法人的分支机构（不具有独立的法人资格）参与本项目政府采购活动的，应当提供总公司出具的愿为其参与政府采购活动以及履约行为承担民事责任的承诺书（或授权书）。

2.3 满足本磋商文件全部实质性要求和条件的规定。

2.4 符合上述条件的供应商应承担参与磋商采购及履约过程应承担的全部责任与义务。

3、适用法律

3.1 本次磋商采购及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、磋商费用

4.1 供应商应自行承担所有与参与磋商采购活动有关的费用，无论磋商采购过程中的做法和结果如何，采购人和鸿图造价咨询有限责任公司（以下简称代理机构）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2 本次采购项目招标代理费按照苏招协[2022]002号文件85%记取约18500元，由中标人在领取中标通知书时一次性支付；评审费按实计取，由采购人支付。

5、磋商文件的约束力

5.1 供应商一旦参与本项目采购活动，即被认为接受了本磋商文件的规定和约束。

二、磋商文件

6、磋商文件的构成

6.1 磋商文件由以下部分构成：

（1）磋商邀请

（2）供应商须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评审方法与评审标准

（6）响应文件格式

请仔细检查磋商文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。

7、磋商文件的澄清

7.1 任何要求对磋商文件进行澄清的供应商，应在提交响应文件截止时间五日前按磋商公告中的通讯地址，以书面形式通知采购人或者代理机构。

8、磋商文件的修改

8.1 在响应文件提交截止时间前，采购人和代理机构可以对磋商文件进行修改。

8.2 采购人和代理机构有权按照法定的要求推迟提交响应文件截止时间和开启时间。

8.3 磋商文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为磋商文件的组成部分，并对供应商具有约束力。

三、响应文件编制

9、响应文件编写注意事项

9.1 供应商应当仔细阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求，在完全了解采购内容、技术性能要求和商务条件后，按照磋商文件的要求编制响应文件。响应文件应当对磋商文件提出的要求和条件作出明确响应，并保证所提供的全部资料的真实性，否则作无效响应处理。

9.2 对磋商文件提出的实质性要求和条件作出响应是指供应商必须对磋商文件中标明实质性要求和条件的技术参数及性能配置、数量、价格、售后服务、合同主要条款及其它要求等内容逐条作出满足原要求和条件的响应。

10、响应文件的语言及度量衡单位

10.1 除专用术语外，供应商提交的响应文件以及供应商与采购人和代理机构就有关磋商采购活动的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。必要时专用术语应附有中文解释。供应商提交的支持资料和已印制的文献可以使用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释响应文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由供应商自行承担。

10.2 除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

11、响应文件的构成

11.1 供应商编写的响应文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、磋商响应函等部分。

11.2 如响应文件制作工具中格式和内容与江苏政府采购网发布的磋商文件不一致，请以江苏政府采购网发布的磋商文件为准。

11.3 特别提醒供应商，混乱的编排导致响应文件被误读或竞争性磋商小组（以下简称磋商小组）查找不到有效文件是供应商的风险。

12、证明供应商及响应标的符合磋商文件规定的文件

12.1 供应商应按照磋商文件要求提交证明文件，证明其及响应标的符合磋商文件规定。

12.2 磋商文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12.3 供应商委托代理时应当提交授权委托书，请按磋商文件第六章给定格式及要求填写并附法定代表人（单位负责人）与委托代理人身份证明。

13、分项报价表

13.1 供应商应根据响应报价要求在分项报价表中列明各项单价、总价等，未全部列示的作无效响应处理。

13.2 响应文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。磋商文件中另有规定的按规定执行。

14、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

14.1 技术要求是指对采购标的的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等。商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方式），包装和运输，售后服务，保险等。供应商应对磋商文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离。

14.2 供应商可在响应文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

15、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

15.1 供应商应根据磋商文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

15.2 供应商应根据磋商文件要求提供培训计划、人员安排等。

15.3 供应商应根据磋商文件要求提供响应标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

16、磋商响应函

16.1 供应商应按照磋商文件提供的格式完整、正确填写磋商响应函。

17、磋商有效期

17.1 磋商有效期为磋商文件规定的开启之日后六十（60）天。磋商有效期比规定短的将被视为未实质性响应磋商文件而予以拒绝。

17.2 在特殊情况下，代理机构于原磋商有效期满之前，可向供应商提出延长磋商有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝代理机构的这一要求而放弃磋商响应，同意延长磋商有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。受磋商有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、响应文件提交

18、电子响应文件的提交

18.1 供应商应当按照《操作手册》规定，在响应文件提交截止时间前制作并提交（上传）电子响应文件。

19、提交响应文件截止时间

19.1 供应商提交（上传）电子响应文件的时间不得迟于磋商公告中规定的截止时间。

供应商应充分考虑计算机硬件、软件及网络环境等风险因素，如因供应商自身原因造成电子响应文件提交（上传）不成功的按照本磋商文件第二章第29.1条规定作无效响应处理。

19.2 采购人和代理机构可以按照规定，通过修改磋商文件酌情延长响应文件提交截止时间，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

20、响应文件的拒收

20.1 代理机构拒绝接收在磋商文件规定的截止时间后提交（上传）的任何响应文件。

21、响应文件的撤回和修改

21.1 供应商可在提交（上传）响应文件截止时间前，撤回其电子响应文件，具体操作方法见《操作手册》。供应商撤回电子响应文件的，则认为其不再参与本项目采购活动。

21.2 供应商可在提交（上传）响应文件截止时间前，对其电子响应文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。在提交（上传）响应文件截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件做任何修改。

21.3 在提交（上传）响应文件截止时间至磋商文件规定的磋商有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其电子响应文件。

五、响应文件开启（解密）与评审

22、响应文件开启（解密）

22.1 代理机构将在磋商公告中规定的时间和地点组织响应文件开启。供应商应当按时参加，并在“苏采云”系统规定的时间内对其电子响应文件进行解密。

22.2 供应商在开启（解密）过程中涉及到的响应文件解密、开启结果确认等工作，应当按照《操作手册》规定执行。

22.5 供应商未参加开启（解密）的，视同认可开启（解密）结果。

22.6 供应商在开启（解密）、澄清、磋商、最后报价、评审全过程中应保持通讯畅通，及时登录“苏采云”系统查阅、答复相关信息，并安排专人与代理机构及磋商小组联系。

23、磋商小组

23.1 响应文件开启（解密）后，代理机构将组织磋商小组进行评审。

23.2 磋商小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的评审专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.3 磋商小组按照磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审并确定成交候选人。

24、评审过程的保密与公正

24.1 凡是与审查、澄清、评价和比较有关的资料以及成交建议等，采购人、评审专家、代理机构均不得向供应商或与评审无关的其他人员透露。

24.2 在评审过程中，供应商不得以任何行为影响评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。

24.3 代理机构和磋商小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。

25、响应文件的澄清

25.1 评审期间，磋商小组对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。

供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人（单位负责人）或其授权的代表签字。供应商的澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

磋商小组并非对每个供应商都提出澄清、说明或者补正要求。

25.2 需要供应商进行澄清、说明或者补正的，磋商小组将通过“苏采云”系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按照要求在“苏采云”系统中提交“澄清响应函”，并加盖CA电子公章。澄清、说明或者补正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方法见《操作手册》。

25.3 接到磋商小组澄清、说明或者补正要求的供应商如未按要求响应，其风险由供应商自行承担。

26、对响应文件的审查

26.1 响应文件审查分为资格审查、符合性审查和政府采购异常低价审查。

（1）资格审查：磋商小组依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备参加磋商采购的资格。

磋商小组在进行资格审查的同时，将在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备参加磋商资格，查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参与政府采购活动的，联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

- 符合性审查：磋商小组依据磋商文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定其是否对磋商文件的全部实质性要求作出响应。

- 政府采购异常低价审查：

- （3.1）评审过程中出现下列情形之一的，评审小组应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

- 1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

- 2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

- 3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%。

- 4) 评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

- （3.2）评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1）项至第4）项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3）项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

- （3.3）评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

- （3.4）采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。

- （3.5）异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

- （3.6）评审委员会启动异常低价投标（响应）审查程序后，投标（响应）供应商在评审现场合理的时间内，不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

未通过资格审查、符合性审查或政府采购异常低价审查的供应商，将通过“苏采云”系统中告知其未通过的原因，评审结束后，将不再告知。

26.2 在磋商之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了磋商文件的要求。实质性响应的文件应当是与磋商文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。

所谓重大偏离或保留是指与磋商文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与磋商文件不一致，而且限制了合同中买方和代理机构的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定须经过磋商小组以少数服从多数的原则作出结论。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3 如果响应文件实质上没有响应磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不符合要求的偏离或保留而使其成为实质性响应。

27、磋商程序

27.1 对于通过资格审查和符合性审查的供应商，磋商小组将集中与单一供应商分别进行磋商。

在磋商过程中，磋商小组可能根据磋商文件和磋商情况实质性变动的内容有：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将通过“苏采云”系统向供应商发出“磋商函”。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在“苏采云”系统提交“磋商响应函”，并加盖CA电子公章。供应商未按照要求作出响应的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理。

已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商采购，应在“苏采云”系统中提交“退出磋商函”，并加盖CA电子公章。

27.2 磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将在“苏采云”系统向所有实质性响应的供应商发出“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定的时间内提交最后报价。

磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，在“苏采云”系统中向其发出“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求其在规定的时间内提交最后报价。

最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购竞争性磋商采购方式理暂行办法》第三条第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。最后报价格式表须加盖CA电子公章，否则视为未实质性响应。

供应商未在磋商小组规定的时间内在“苏采云”系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理。

28、评审方法与评审标准

28.1 评审方法。详见本磋商文件第五章。

28.2 评审标准。详见本磋商文件第五章。

29、未实质性响应磋商文件的情形和采购活动终止

29.1 未实质性响应磋商文件的情形：

（1）供应商未按照磋商文件要求提交（上传）电子响应文件的。

（2）供应商在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子响应文件的。

（3）供应商不具备磋商文件中规定的资格要求的。

（4）供应商被信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定情形的。

（5）不符合磋商文件规定的实质性要求和条件的。（本磋商文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）

（6）本项目采购产品（如有）被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而供应商响应产品不在强制采购范围内或者未按要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的。

（7）供应商未通过符合性审查的。

（8）供应商未按照要求对磋商或者最后报价作出响应的。

（9）供应商提交两个（含两个）以上不同的最后报价的。

（10）供应商的最后报价超过了采购预算或者最高限价的。

（11）磋商小组认为供应商的最后报价明显低于其他通过符合性审查供应商的最后报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，将通过“苏采云”系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料，供应商不能证明其报价合理性的。

（12）响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。

（13）响应文件未按照磋商文件要求加盖公章（CA电子公章）的。

（14）其他法律、法规及本磋商文件规定的属于未实质性响应磋商文件的情形。

29.2 有下列情形之一的，视为供应商串通，响应无效：

（1）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制。

（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理磋商事宜。

（3）不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

（4）不同供应商的响应文件异常一致或者最后报价呈规律性差异。

（5）不同供应商的响应文件相互混装。

29.3 采购活动终止的情形：

（1）因“苏采云”系统故障原因造成开启（解密）不成功的，或者至磋商文件规定的截止时间成功解密电子响应文件的供应商不足三家的。

（2）磋商小组认定磋商文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行，或者磋商文件内容违反国家有关强制性规定的。

（3）除本磋商文件第二章第27.2条第三款规定的情形外，符合专业条件的供应商或者对磋商文件作实质响应的供应商不足三家的。

（4）出现影响采购公正的违法、违规行为的。

（5）因重大变故，采购任务取消的。

六、成交

30、确定成交单位

30.1 磋商小组根据综合评审情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。符合本磋商文件第二章第27.2条第三款规定情形的，可以推荐2名成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

提供相同品牌相同型号产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下响应的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌同型号供应商获得成交供应商推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托磋商小组按照磋商文件规定的方式确定一个供应商获得成交供应商推荐资格，磋商文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌同型号供应商不作为成交候选人。

30.2 采购人从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。采购人确定成交供应商后，代理机构将在江苏政府采购网发布成交结果公告，公告期限为1个工作日。

30.3 若有充分证据证明，成交供应商存在下列情形之一的，一经查实，将被取消成交资格：

（1）提供虚假材料谋取中标、成交的。

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

（3）与采购人、其他供应商或者代理机构恶意串通的。

（4）向采购人、代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

（5）属于本磋商文件规定的无效情形，但在评审过程中又未被磋商小组发现的。

（6）成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同或者未按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同的。

（7）将政府采购合同转包的。

31、成交通知书

31.1 成交结果确定后，代理机构将向成交供应商发出成交通知书。请成交供应商在成交结果公告届满之日起30日内，登录“苏采云”系统及时领取（下载）成交通知书。因系统存储空间有限，自成交结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供成交通知书下载服务，因未及时下载造成的不利后果由成交供应商自行承担。

31.2 成交通知书将作为政府采购合同的一个组成部分。对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

31.3 成交供应商应在成交后七个工作日内，向采购人和代理机构各提供一份与电子响应文件一致的纸质打印胶装响应文件，封面、骑缝需加盖公章。

七、授予合同

32、签订合同

32.1 成交供应商应当在成交通知书发出之日起三十日内，按照磋商文件和成交供应商响应文件的规定，与采购人签订政府采购合同。

32.2 磋商文件、成交供应商的响应文件及磋商采购过程中有关澄清、承诺、磋商响应等文件均应作为合同附件。

32.3 签订合同后，成交供应商不得将合同标的转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

32.4采购人应当在合同签订后2日内上传合同至苏采云公示。

32.5履约保证金

32.5.1 本项目无履约保证金

33、合同标的的追加

33.1 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以按照《中华人民共和国政府采购法》第四十九条规定，与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

34、政府采购履约资金扶持政策

34.1 成交供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

八、询问与质疑

35、询问

35.1 供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以提出询问，采购人或者代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商提出的询问超出采购人对代理机构委托授权范围的，代理机构应当告知其向采购人提出。

36、质疑提出

36.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

36.2 供应商认为采购文件、采购过程、采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日（获取采购文件之日、成交结果公告发布之日）起七个工作日内以书面形式向采购人、代理机构提出质疑。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购人、代理机构将只对供应商第一次质疑作出答复。

未按照采购公告要求获取采购文件的供应商，视为未参与该项目采购活动，不具备对该采购文件提出质疑的法定权利。

36.3 提出质疑时，必须坚持“实事求是”的原则，不能臆测。属于须由法定部门调查、侦查或先行作出相关认定的事项，质疑供应商应当依法申请具有法定职权的部门查清、认定，并将相关结果提供给采购人、代理机构。采购人、代理机构不具有法定调查、认定权限。

36.4 质疑函的接收方式为供应商书面原件提交。联系部门、联系电话和通讯地址详见磋商文件第一章。质疑实行实名制，不得进行虚假、恶意质疑。

36.5 质疑函应当使用范本，详见磋商文件第六章。供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期；

（7）必要的证明材料；

（8）营业执照扫描件及授权委托书原件、法定代表人（单位负责人）身份证扫描件、委托代理人身份证扫描件。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖单位公章。

37、质疑函的受理和答复

37.1 质疑供应商应当保证其提出的质疑事项及必要的证明材料的真实性及来源的合法性，并承担相应的法律责任。对不能提供必要的证明材料的、涉及商业秘密的、非书面原件形式的、匿名的质疑函将不予受理。必要的证明材料要具备客观性、关联性、合法性，无法查实的（如宣传册、媒体报道、猜测、推理等）不能作为证明材料。采购人、代理机构不负责搜集必要的证明材料等工作。

37.2 对符合法定要求的质疑，采购人、代理机构接收并登记《质疑函登记表》。在处理过程中，发现需要质疑供应商进一步补充必要的证明材料的，质疑供应商应在法定的时间内提供，质疑答复时间相应顺延。质疑供应商不能按时提供必要的证明材料的，视同放弃质疑。

37.3 对不符合质疑要求的，采购人、代理机构有权要求其补充必要的证明材料，质疑供应商未在法定时间内补充必要的证明材料的，视同放弃质疑。

37.4 以下情形的质疑依法不予受理：

（1）内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

（2）超出政府采购法定期限的质疑。

（3）以传真、电子邮件等方式提交的非原件形式的质疑。

（4）未参与采购活动或在采购活动中自身权益未受到损害的供应商提出的质疑。

（5）供应商组成联合体，联合体中任何一方或多方未按要求签字（盖章）、加盖公章的质疑。

37.5 采购人、代理机构依法受理的质疑，将按照政府采购有关规定，在法定期限内作出答复。

38、质疑处理

38.1 质疑供应商未按照法定程序进行质疑投诉的，视为一般失信行为。

38.2 质疑供应商不配合或者采取不正当手段干扰政府采购质疑、投诉处理工作的，视为一般失信行为。

38.3 质疑供应商投诉受理期间，就同一事项多头举报，干扰财政部门投诉处理的，视为一般失信行为。

38.4 质疑供应商在全国范围12个月内三次以上质疑查无实据的，视为一般失信行为。

38.5 质疑供应商采用捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料等方式进行虚假、恶意投诉的，视为严重失信行为。（证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料）

38.6 质疑供应商在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的，视为严重失信行为。

38.7 未尽事宜，依照有关法律、法规执行。

九、政府采购政策功能

39、促进中小企业发展

39.1 本项目执行《关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）的规定，专门面向中型企业、小型企业、微型企业、残疾人福利性单位、监狱企业采购。

39.2 参加本项目政府采购活动的供应商应当提供的材料：

（1）供应商为中型企业、小型企业、微型企业的，提供《中小企业声明函》（第六章 响应文件格式）。

（2）符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（第六章 响应文件格式）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

（3）符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定的监狱企业并提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同小型、微型企业。

39.3 享受扶持政策获得政府采购合同的，小微型企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

39.4采购本国产品的支持政策

（1）本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。上述支持政策不改变最终中标价格，政府采购合同仍按照中标投标人的报价签订。

（2）当采购项目或者采购包中含有多种产品，投标人为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该投标人提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（投标人需在“第六章 投标文件格式十一 投标分项报价表”中填写比例数值），依法对该投标人提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该投标人提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。投标人未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

（3） 投标人需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。

（4） 投标人需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用斜线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。

### （5）政府采购中的本国产品标准及其他未尽事宜详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）。

40、支持绿色发展

40.1 本项目执行《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）等有关规定，采购产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或者强制采购。供应商须按磋商文件要求提供相关产品认证证书。

40.2 为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。

40.3落实挥发性有机化合物（VOCs）治理要求，政府采购项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商须执行国家和我省 VOCs含量限制标准；供应商优先使用低挥发性原辅材料，将使用低 VOCs 含量的涂料、胶黏剂等纳入政府采购合同条款。

41、政府采购需求标准

41.1 本项目执行《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》、《台式计算机政府采购需求标准（2023年版）》、《便携式计算机政府采购需求标准（2023年版）》、《一体式计算机政府采购需求标准（2023年版）》、《工作站政府采购需求标准（2023年版）》、《通用服务器政府采购需求标准（2023年版）》、《操作系统政府采购需求标准（2023年版）》、《数据库政府采购需求标准（2023年版）》等政府采购需求标准。采购标的如涉及数据中心相关设备及运维服务、台式计算机、便携式计算机、一体式计算机、工作站、通用服务器、操作系统、数据库的，执行相关政府采购需求标准。

第三章  合同文本

（备注：以下为成交后签订本项目合同的通用条款，成交供应商不得提出实质性的修改，签订合同时请删除本条备注。）

连云港市政府采购合同（服务）

（合同编号：***）

甲方：（买方）_________

乙方：（卖方）_________

甲、乙双方根据      年   月   日      项目（项目编号：      ）竞争性磋商采购的结果，签订本合同。

一、合同内容

1.1 服务内容：      。

1.2 服务要求：      。

1.3 服务标准：      。

1.4 补充条款：      。

二、合同金额

2.1 本合同金额为人民币（大写）：      元（¥      ）。

2.2 本合同价款包含所有乙方提供合同约定产品和服务的报酬及乙方提供合同约定产品和服务所支出的必要费用，甲方在上述合同价款之外不再向乙方支付其他任何费用。

三、技术资料

3.1 乙方应按磋商文件规定的时间向甲方提供有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1 乙方应保证甲方在使用、接受本合同产品和服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

4.2 本项目成果（含源代码、数据、模型、文档等）的知识产权归属甲方所有，甲方享有使用、复制、修改、维护、升级及委托第三方开发的权利，乙方需完整交付相关成果及源代码，乙方原有基础知识产权的授权范围及期限至项目结束交付之日为止。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付标的的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 本合同不收取履约保证金。

七、合同转包或分包

7.1 本合同范围内产品或服务，应由乙方直接供应，不得转让他人供应或部分分包给他人供应。

7.2 如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权终止合同。

八、服务时间

8.1 服务时间：      。

九、合同内容的交付

9.1 交 付 期：_________。

9.2 交付方式：_________。

9.3 交付地点：_________。

9.4 乙方应保证合同标的安全运达甲方指定地点，合同标的在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。合同标的涉及包装的应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的规定。使用说明书、质量检验证明书等（如有）一并提交甲方。

9.5 乙方在合同标的交付甲方48小时前通知甲方准备接收。合同标的在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方已送达。

十、合同款支付

10.1 付款方式：项目进度完成总量50%时支付合同价款总额的50%进度款，系统调试完成并验收合格后15个工作日内支付剩余尾款的50%。

10.2 当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量提供产品和服务，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价计算。

十一、税费

11.1 本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十二、质量保证及售后服务

12.1 乙方应按磋商文件规定和响应文件承诺的性能、技术要求、质量标准向甲方提供产品或服务。

12.2 乙方提供的产品或服务在服务期内因其本身出现质量问题，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所产生的全部费用。

（2）合同终止处理：合同终止，乙方退还甲方支付的合同款，同时承担由此产生的全部费用，甲方不承担任何产生费用。

12.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后    小时内到达甲方现场。

12.4 在服务期内，乙方应对产品或服务出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

十三、项目验收

13.1 甲方依法组织履约验收工作。

13.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

13.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

13.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

13.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时间、验收标准见磋商文件验收内容。验收时，甲方按照采购合同的约定对每一项技术、商务要求的履约情况进行确认。验收结束后，验收小组出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

13.6 验收合格的项目，甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，甲方将及时报告本级财政部门。

十四、违约责任

14.1 甲方无正当理由拒收的，甲方向乙方偿付拒收标的总额       的违约金。

14.2 甲方无故逾期验收和办理合同款支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日       向乙方支付违约金，最高限额为本合同总额的       。

14.3 乙方逾期交付合同标的的，乙方应按逾期交付总额每日       向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款中扣除，最高限额为本合同总额的       。逾期超过约定日期       不能交付的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交付或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总额       的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

14.4 乙方交付的产品或服务不符合磋商文件规定标准、乙方响应文件承诺及国家有关质量标准的，甲方有权拒收，乙方愿意更换但逾期交付的，按乙方逾期交付处理。乙方拒绝更换的，甲方可单方面解除合同，并由乙方赔偿由此造成的甲方全部损失。

十五、不可抗力事件处理

15.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同的，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

15.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

15.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十六、解决争议的方法

16.1 甲乙双方因合同签订、履行而发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成，按下列第（1）种方式解决：

（1）向连云港仲裁委员会申请仲裁。

（2）向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为连云港市。

十七、合同生效及其他

17.1 合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

17.2 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》有关条文执行。

17.3 本合同正本一式四份，具有同等法律效力，甲方执二份、乙方执一份，甲方报一份至政府采购监督管理部门。

甲方：                        乙方：

地址：                        地址：

法定代表人或授权代表：        法定代表人或授权代表：

联系电话：                    联系电话：

签订日期：       年    月    日

第四章  采购需求

说明：本项目属性为服务，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：软件和信息技术服务业。

1、根据《政府采购需求管理办法》等有关规定，采购人确定采购需求。

2、本磋商文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件，由采购人根据实际情况设置，供应商须逐条明确作出满足实质性要求和条件的响应，否则将按无效响应处理。

| 采购需求中须满足的实质性要求和条件 |  |
| --- | --- |
| 序号 | 实质性要求和条件 |
| 1 | 服务期限：合同签订后3个月内完成系统安装调试合格并交付使用 |
| 2 | 付款方式：项目进度完成总量50%时支付合同价款总额的50%进度款，系统调试完成并验收合格后15个工作日内支付剩余尾款的50%。 |
| 3 | 质保期：自验收合格之日起1年。 |

一、建设目标

围绕“法治引领、数据驱动、AI赋能”的核心服务思路，本项目旨在构建连云港市信访大模型平台，通过夯实高质量数据基座、实现法治化智能监管、打造全流程智能应用矩阵、推动社会治理现代化、筑牢全链路安全防线，实现信访工作全面智能化转型，提升工作质效、强化风险化解、服务社会治理。

二、建设内容

2.1 信访数据治理服务

2.1.1 信访知识体系建设

通过集成“政策法规库”“典型案例库”“依法分类处理清单”“承办单位职能清单”“风险事项库”等信访业务知识，并运用向量化技术与知识图谱进行深度结构化处理，将分散、静态的条文、案例与权责关系转化为机器可理解、可关联、可推理的语义网络，为平台各智能化应用提供知识支撑。

2.1.2 纯案数据动态构建

通过智能识别信访内容中的核心诉求、涉事主体与事发地址，并进行深层语义匹配，系统能够自动、精准地完成纯案的判定、归集与标准化定义，构建起“一案一档”、动态更新的信访纯案数据集。

2.1.3 多源数据综合治理

运用大模型技术构建智能化数据治理体系。通过其强大的语义理解能力，对全市约32万件信访基础业务数据进行深度清洗、智能补全与统一标注，建成高质量、标准化的核心业务数据集。

2.2 信访智能体开发

从信访工作实际需求出发，围绕信访干部日常办信与领导决策分析中的痛点，明确平台应具备的智能化能力。平台面向信访群众和信访工作人员两类用户，覆盖网上信访、受理办理、统计分析、预测预警四大应用场景，实现“懂业务、能纠错、会研判、善总结”的建设目标，全面提升信访工作质效，强化风险防范与辅助决策能力。

2.2.1 智能应用服务中心

2.2.1.1 智能网上信访平台（群众端）

（1）网上信访源头治理：为减少不符合受理条件的诉求进入办理流程、引导信访人依法有序反映诉求，平台应结合信访人当前诉求内容与历次信访轨迹进行主动研判，实现精准分流引导；对不予受理、不再受理的情形，应向信访人清晰告知具体缘由；对涉法涉诉事项，应提供专属法治化处置路径指引，支持一键跳转至对应法定反映渠道；对符合法定条件的，应引导信访人进入复查、复核程序。

（2）诉求完整性验证：针对信访人诉求要素缺失、表述不清导致办理时效低、重复信访的问题，平台应在信访人提交诉求时自动识别诉求要素缺失情况，即时提示信访人补充完善，并提供规范化投诉模板，辅助信访人清晰、准确描述核心诉求。

（3）法律法规指导：为引导信访人依法、理性反映诉求，平台应根据信访人填写的诉求内容自动匹配并推送相关政策法规，支持查看法规具体条目。

2.2.1.2 信访件智能识别与智能分拣

（1）要素信息自动提取：为提高信访件登记效率和信息规范性，平台应在工作人员分拣前自动识别并填充信访人相关信息、信访目的、内容分类、信访原因、所属系统等登记要素，供工作人员核对确认。

（2）信访事项智能判重：为帮助工作人员快速识别重复信访及“一事多投”情形，平台应自动判别重复信访件并关联原初件全流程信息；对同一信访问题由不同信访人通过不同信访形式反映的，应进行同步检索，检索不局限于信访人本人、不限于信访形式；发现相同问题已有反映记录时，应提示该问题此前的反映人、原转交承办单位及当前办理单位，并推荐转交同一承办单位办理，避免同一信访问题多头交办。

（3）重复访原因分析：为帮助工作人员快速掌握信访人重复上访的缘由，平台应针对重复信访件自动分析历次办理结果，归纳提炼信访人重复上访原因。

（4）信访风险智能分析：为辅助工作人员在分拣环节研判风险，平台应基于风险事项库自动分析信访问题的风险情况，并同步识别本次诉求内容中的情绪与扬言信息。

（5）分拣办理建议：平台应综合要素提取、智能判重与风险分析结果，自动生成分拣办理建议，供工作人员参考确认。

2.2.1.3 法治化办理指引

（1）转送指引：为解决信访件“依法给谁办”的问题，平台应依据承办单位职能清单智能推荐办理单位，并同步告知相关政策法规。

（2）受理指引：为解决信访件“以什么途径办”的问题，平台应依据依法分类处理清单智能推荐法定受理途径。

（3）办理指引：为解决信访件“依据什么法律办”的问题，平台应结合信访事项内容推荐适用的相关政策法规，提供快捷填写功能，支持政策法规依据一键带入。

2.2.1.4 “四应四不”前置评查

为落实信访工作法治化要求、降低“四应四不”督办量，平台应在登记、转交、受理、办理四个环节提供AI前置评查：在工作人员提交数据时自动拦截并实时评查，对不规范之处即时提示，帮助工作人员在数据固化前纠正问题。

（1）登记环节评查：应评查信访人基本信息、信访目的、内容分类、概况信息等登记内容是否规范、全面，重点识别应受未受中的未按规定受理情形。

（2）转交环节评查：应依据各单位职能和过往办理数据，评估转送交办去向和方式的合理性，判断去向机构选择是否错误或不符合业务逻辑，对存疑情形提示工作人员核实与完善。

（3）受理环节评查：应依据《信访工作条例》对受理途径进行评查，判断信访件是否满足受理条件，覆盖应受未受、应办未办等各类情形。

（4）办理环节评查：应核查处理意见书内容规范性、送达文书规范性，重点评查处理意见未全面回应群众诉求、以过程性意见代替结果性意见等情形，自动对处理意见书中答复与信访人诉求进行比对分析。

（5）评查结果运用：评查结果应以绿色“√”与黄色“!”标识评查通过项与存疑项，并对存疑事项说明具体原因；对工作人员不采纳AI评查建议的记录应自动留存、可查可溯，支持信访部门发起跟踪反馈并指定限期反馈具体化解情况，形成管理闭环。

（6）AI集中评查：为便于对历史信访数据开展事后排查，平台应支持集中评查，导入需要评查的信访件编号、选择评查环节即可启动，评查标准与前置评查一致。

2.2.1.5 AI信访助理

为帮助工作人员及时掌握工作动态、防止受理办理超期，平台应为每位工作人员提供AI信访助理，主动推送近期工作动态提醒，涵盖转交信访件的接收情况、经办信访件的受理与办理超期预警、办结后重复访及实质性化解情况等；提醒中的统计数据应支持点击穿透查看具体信访件明细。

2.2.1.6 业务智能问答（工作人员）

为便于工作人员随时查询业务知识，平台应提供基于大模型与专业知识库的智能问答助手，支持7×24小时实时响应，满足信访政策咨询与系统操作问题解答需要。

2.2.2 智能分析决策中心

2.2.2.1 智能问数

（1）自然语言查询解析：为便于工作人员（特别是业务新手）便捷查询业务数据，平台应支持以自然语言描述查询需求，自动解析查询意图，提取时间、对象、维度等关键要素。

（2）查询执行与结果生成：应自动将查询意图转换为查询语句并执行，在对话中直接返回查询结果，并智能匹配图表类型进行可视化展示。

（3）查询结果导出：应自动生成查询结果文字摘要，支持结果导出与图表展示。

2.2.2.2 AI辅助阅读表格

为帮助工作人员快速理解复杂统计报表，平台应提供报表智能解读功能，自动阅读统计报表，识别数据中的异常与需关注的要点，生成摘要并高亮关键变化。

2.2.2.3 AI智能研判

（1）AI研判信访人：为帮助工作人员快速、全面了解信访人情况，平台应提供信访人智能研判功能。

（2）AI研判信访事项：为帮助工作人员全面把握信访事项基本情况与关键要点，平台应提供信访事项智能研判功能。

2.2.2.4 AI态势报告

为减轻工作人员撰写态势报告的负担、快速形成工作报告，平台应支持通过一句话指令自动生成信访态势报告，自动完成数据查找、统计与分析，支持报告导出。

2.2.3 智能预测预警中心

2.2.3.1 AI纯案类案库与纯案类案分析

为从“信访件”层面深入到“信访问题”层面开展分析，平台应建设AI纯案类案库，并支持纯案、类案多维分析。

（1）纯案类案自动构建：应对所有历史信访件进行大模型自动化标注，将一事多投的信访件合并归集为一个纯案，再将同类纯案合并为类案，分析纯案相关诉求与信访人风险指数，形成完整的AI纯案、类案库。

（2）纯案统计：应以信访问题（纯案）为统计对象，直观展示各地区信访问题数量，支持信访量、纯案量、已实质性办结纯案量、未办结纯案量等多维度统计。

（3）纯案分析：应支持对纯案开展完整的分析预警，涵盖风险指数、关联信访件的信访形式占比、初重件占比、信访层级占比等多维信息。

（4）类案分析：应支持对类案开展完整的分析，涵盖类案相关信访件量、纯案量、涉及人数量、督办情况等多维信息。

（5）AI报告生成：应支持一键生成纯案、类案分析报告，报告支持导出为Word文档，便于上报领导。

（6）技术要求：大模型须采用本地化私有部署或政务云专属环境部署，严禁调用外部公有云大模型接口或第三方算力服务；数据脱敏、加密传输、本地化存储及访问审计等满足相关安全管控要求。

2.2.3.2 风险感知

为便于领导和工作人员集中掌握信访问题风险态势，平台应提供风险感知功能，对AI纯案与类案进行集中展示与分析，提供类案风险排行、纯案预警列表，全部数据由AI自动分析生成；该功能以信访问题（而非信访件）为分析对象，并支持下钻查看具体纯案与类案详情。

2.2.3.3 AI分析预警

为提示工作人员审慎办理存在风险的信访件，平台应在办理过程中对当前信访问题自动进行风险识别；发现存在中高风险时，应立即在办理页面弹出预警，展示相关信访问题信息、风险指数、涉及人数、相关信访件总件数等内容。

2.2.3.4 风险处置闭环

为形成风险化解闭环，平台应针对AI分析出的中高风险信访问题提供风险处置功能，支持相关处室对预警信息开展指挥调度，要求承办单位反馈风险化解情况，直至风险解除。

2.2.3.5 自定义热点问题分析

为满足领导临时关注热点问题的分析需要，平台应支持自定义类案汇聚：工作人员填写热点问题标题与详细描述（支持AI辅助编写与自动优化）后，系统在后台自动汇聚所有符合条件的信访件，形成自定义类案，并具备类案的全部分析功能，快速支撑领导决策。

2.2.4 数据基础支撑中心

2.2.4.1 信访业务数据接入与汇聚

（1）信访业务数据接入：平台应对接连云港市阳光信访信息系统，归集信访业务数据，为智能化应用提供数据支撑。

（2）信访业务数据更新：应与现有信访业务系统保持数据同步更新，保障分析结果的时效性与准确性。

2.2.4.2 信访业务知识库管理

知识库建设与维护：平台应建设并持续维护政策法规库、典型案例库、依法分类处理清单、承办单位职能清单、风险事项库等信访业务知识库，为智能化应用提供知识支撑。

2.3 现有系统适配改造

本项目并非完全新建，而是在连云港市现有信访业务系统的基础上，通过适配改造实现智能化能力的无缝嵌入。现有系统适配改造旨在将新开发的信访数据治理成果与智能体能力与现有业务流程、数据架构、用户体系深度融合，确保业务连续性与用户体验一致性。主要建设内容包括以下六个方面：现有信访业务系统接口改造、前端功能嵌入改造、统一认证与权限集成、业务流程适配、消息与待办集成、 数据回流与同步。

三、人员配备要求

项目团队人员设置专业工作小组，工作职责明确。

四、服务期限

服务期限：合同签订后3个月内完成系统安装调试合格并交付使用

五、培训要求

1培训范围

1.1人员范围：市、县（区）、乡镇信访经办人员、各承办单位业务人员、信访部门决策领导、平台系统运维管理员。

1.2内容范围：信访大模型平台全部功能，包含智能网上信访、信访件智能分拣、法治化办理指引、“四应四不”AI评查、AI信访助理、智能问数、AI研判、态势报告、纯案类案分析、风险预警处置、知识库运维、权限管理等模块；配套业务概念讲解、案例实操、常见问题答疑。

2培训时间

分三阶段实施：

2.1上线前集中培训：系统部署完成，正式上线前5个工作日开展；

2.2试运行驻场培训：平台试运行第1-4周开展；

2.3运维常态化培训：项目验收后全运维服务周期内按需开展。

3培训次数

3.1上线前集中培训：3场次，分业务人员、领导、管理员分班开展；

3.2试运行驻场实操培训：4场次，每周1次；

3.3运维期补训：按需不限次数，针对新入职、新增业务人员开展补训。

4培训形式

采用线下集中授课+上机实操、驻场现场带教、线上直播（支持回放）、一对一专项辅导相结合；同步交付业务操作手册、操作短视频，建立技术交流群提供日常答疑。培训后开展效果核验，保障各岗位人员熟练掌握对应业务操作。

六、履约验收

1.建设期完成，采购人对中标人提交的产品或服务依据招标文件上的项目需求要求、中标人响应文件及国家有关质量标准进行验收。

2.中标人交付前应对产品或服务作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为采购人验收和使用的技术条件依据。

3.采购人对中标人提供的产品或服务在使用前，中标人需负责培训采购人的使用操作人员，并协助采购人一起试用，直到符合技术要求，采购人才做最终验收。

4.采购人可请系统使用人员或组织业内专家进行项目验收，并出具验收报告。

5.验收时中标人必须在现场，验收完毕后出具验收结果报告。

七、售后服务要求

质保期：自验收合格之日起1年。

质保期间，中标人承担维修、保养、安检、调换等，相关费用包含在预算内，采购方不再支付任何费用；对于非中标方原因造成的故障，中标人只收取维保成本费用。

八、付款方式与履约保证金

1、付款方式

项目进度完成总量50%时支付合同价款总额的50%进度款，系统调试完成并验收合格后15个工作日内支付剩余尾款的50%。

2、履约保证金

本项目不收取履约保证金。

九、报价要求

投标报价须包含但不限于调试费、售后服务、有关部门验收费用、各项有关规费和政策性规定费用及供应商确认为需要的其它费用等，直至交付至采购人使用时所需要的各种费用（包含所有隐含的内容）。供应商应采用分项报价最终汇总的方式进行，标明拟提供服务的单价和总价，详细分析各项费用组成。

十、其他

本项目报价不得超过预算价（最高限价）。

特别提醒供应商：应根据国家收费标准并结合市场实际进行报价，总价包干。

工作中涉及的敏感资料、电子数据等相关信息，成交供应商应严格执行保密的相关规定，不得以任何方式向任何第三人披露、泄露或许可第三人使用，否则追究其相应法律责任。

第五章  评审方法与评审标准

一、评审方法

经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

二、评审标准

（1）评审时，磋商小组以磋商文件为评审依据，磋商小组各成员独立对每个供应商的响应文件进行评价，并汇总每个供应商的得分。项目评审过程中，不得去掉最后报价中的最高报价和最低报价。

（2）本项目评分总分为100分，按四舍五入取至小数点后两位。

（3）总得分=价格分+技术分+商务分。

综合评分法

（1）价格分（20分）

采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

磋商报价得分=（磋商基准价／最后磋商报价）×20分

- （2）技术分（47分）

| 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 需求分析 （10分） | 评标委员会根据供应商投标文件中需求分析章节内容进行评分，满分10分。需求分析内容应涵盖：社会问题和业务目标分析、业务功能分析、业务流程分析、业务量分析和信息系统装备和应用现状与差距分析等。评审以供应商书面材料是否载明下列要素为客观依据，逐项计分、累计封顶10分： （一）社会问题和业务目标分析（2分）：载明与信访职能相关的社会问题及对应的业务目标。社会问题不少于2项、业务目标不少于2项的，得2分；仅载明其中一项或合计不足3项的，得1分；未载明的，不得分。 （二）业务功能分析（3分）：载明拟建设的核心业务功能模块。列明不少于5项功能模块的，得3分；列明3—4项的，得2分；列明1—2项的，得1分；未载明的，不得分。 （三）业务流程分析（2分）：围绕信访事项办理流程说明各业务环节。涵盖不少于5个业务环节的，得2分；涵盖3—4个环节的，得1分；涵盖2个及以下环节的，不得分。 （四）业务量分析（1分）：载明与本项目相关的业务量测算依据或参考数据，指标口径应与招标文件采购需求中载明的业务量信息一致。列明不少于3项业务量指标的，得1分；不足3项或未载明的，不得分。 （五）信息系统装备和应用现状与差距分析（2分）：分析现有系统的装备与应用现状，并指出智能化建设方面的差距。指出现有系统现状及差距不少于4项的，得2分；指出2—3项的，得1分；指出1项或未载明的，不得分。 以上五项得分累加为本项最终得分，最高10分；未提供需求分析内容的，本项不得分。 |
| 技术方案 （12分） | 评标委员会根据供应商投标文件中技术方案章节内容进行评分，满分12分。技术方案应包含总体架构设计、建设内容、应用系统设计及部署与运维保障等内容，评审以供应商书面材料是否载明下列要素及其完整程度为客观依据，逐项计分、累计封顶12分： （一）总体架构设计（2分）：提供系统总体架构图及文字说明。架构图涵盖应用层、数据层、技术支撑层不少于3个层级，并配合文字说明各层级核心组件的，得2分；涵盖不少于2个层级且有文字说明的，得1分；未提供或仅有架构图无文字说明的，不得分。 （二）建设内容（7分）： 信访数据治理服务（2分）：说明数据治理的具体工作内容。涵盖信访知识体系建设、纯案数据动态构建、多源数据综合治理不少于3项内容的，每项均有具体说明的，得2分；涵盖2项的，得1分；涵盖不足2项或未载明的，不得分。 信访智能体开发（3分）：说明以下智能体功能内容，每项有具体功能描述的计入有效项： 智能应用服务中心：智能网上信访平台、信访件智能识别、信访件智能预分拣、信访件智能受理、信访件智能办理、工作质效评查、业务智能问答； 智能分析决策中心：一句话智能分析、查询结果深度分析、动态交互式分析、智能报表分析、智能质效分析、行业领域分析、纯案透视分析、热点问题分析； 智能预测预警中心：全域风险态势研判、个体风险精准识别、群体风险实时预警、预警处置闭环管理、预警体系管理后台； 数据基础支撑中心：数据接入与采集、数据资产与知识管理、数据服务与开放。 以上共计23项智能体功能，供应商逐项说明功能业务内容和实现目标。有效覆盖不少于23项的，得3分；覆盖10—20项的，得2分；覆盖5—10项的，得1分；覆盖不足4项或仅列名称无描述的，不得分。 现有系统适配改造（2分）：说明与现有系统对接适配的具体内容。涵盖现有信访业务系统接口改造、前端功能嵌入改造、统一认证与权限集成、业务流程适配、消息与待办集成、数据回流与同步不少于4项内容的，得2分；涵盖2—3项的，得1分；涵盖不足2项或未载明的，不得分。 （三）应用系统设计（2分）：针对信访业务各功能模块说明技术实现方式。 功能模块说明（1分）：覆盖智能应用服务中心、智能分析决策中心、智能预测预警中心、数据基础支撑中心四个中心的功能模块。覆盖不少于6项功能模块且均有实现路径说明的，得1分；覆盖3—5项的，得0.5分；覆盖不足3项或仅列功能名称无实现路径的，不得分。 业务流程整合（1分）：说明在现有信访业务流程关键节点注入智能化能力的具体方案。涵盖登记受理、转送交办、办理答复、复查复核、督查督办、统计分析、风险预警不少于5个业务节点的智能化增强说明的，得1分；涵盖3—4个节点的，得0.5分；涵盖不足3个节点的，不得分。 （四）部署与运维保障方案（1分）：说明系统部署及运行维护保障措施。涵盖部署方式、安全策略、运维监控措施不少于3个方面且有具体说明的，得1分；涵盖2个方面的，得0.5分；涵盖1个方面或未载明的，不得分。 以上各项得分累加为本项最终得分，最高12分；未提供技术方案的，本项不得分。 |
| 系统对接 （4分） | 供应商提供与“连云港市阳光信访信息系统”的数据和系统层面对接的承诺，同时承诺在项目建设周期内完成对接融合，产生的任何费用由供应商承担的，得4分。未提供的，本项不得分。 |
| 项目实施方案（10分） | 评标委员会根据供应商提供的项目实施方案内容进行综合评分。项目实施方案包括实施进度计划、项目管理机构和交付物清单等。 （一）实施进度列明实施阶段、培训阶段、试运行阶段、终验阶段共4个阶段且各阶段均有时间安排和交付成果，列明项目启动、需求确认、系统设计完成、数据治理完成、系统上线、培训完成、试运行完成、项目终验等关键里程碑节点不少于6个且均有交付物，项目管理机构列明项目领导小组与项目工作组两级架构及各层级职责，承建方团队列明项目经理、需求分析师、架构师、数据工程师、AI算法工程师、后端开发工程师、前端开发工程师、测试工程师、部署运维工程师等专职岗位不少于6个且均有人数和职责描述，交付物清单列明项目计划书、需求规格说明书、系统设计文档、治理后数据集、系统部署文档、培训记录与考核结果、试运行报告、终验报告不少于6项的，得10分； （二）实施阶段列明不少于3个且有时间安排，关键里程碑节点列明不少于4个，列明两级实施架构，承建方专职岗位列明不少于4个且有职责描述，交付物清单列明不少于4项的，得7分； （三）实施阶段列明不少于2个，关键里程碑节点、承建方岗位、交付物清单均有列明但均不足上述数量要求的，得4分； （四）未提供相关内容的，不得分。 |
| 售后服务 （5分） | 评标委员会根据供应商提供的项目实施方案内容进行综合评分。项目实施方案包括售后服务内容、应急预案、运维服务保障体系及措施等。 （一）明确免费质保与运维服务期限具体时长，服务响应时间、故障恢复时间、服务支持时间三项均有具体数值（如一般响应≤1小时、紧急响应≤15分钟；一般故障≤2小时、重大故障≤4小时；7×24小时服务），系统可用率有具体数值（如≥99.7%），明确每日健康检查、每周系统巡检等定期巡检频次，并列明网络信访处与承建方在系统故障处理、版本升级、安全应急、用户培训等方面运维职责分工不少于3项的，得5分； （二）质保期限、响应与恢复时限、可用率、巡检频次四类中明确具体数值不少于3类，且运维职责分工有列明的，得3分； （三）仅明确质保期限及响应或恢复时限中任一项具体数值，其余为笼统承诺的，得1分； （四）未提供相关内容的，不得分。 |
| 项目培训方案（6分） | 评标委员会根据供应商提供的项目实施方案内容进行综合评分。项目实施方案包括培训方式、培训计划和培训过程质量控制等。 （一）培训对象列明领导干部、业务骨干、一线工作人员、系统管理员、数据管理员不少于4类且均有对应人数，培训方式列明集中授课、现场演示、上机操作、视频教程、操作手册、现场辅导、考核测评不少于4种且均明确适用对象，培训计划列明不少于4期且每期均含培训时间、培训内容、培训对象、培训形式，培训保障列明培训教材编制、培训环境准备、培训师资保障、培训效果评估、持续培训机制不少于3项且含考核方式的，得6分； （二）培训对象列明不少于3类且有人数，培训方式列明不少于3种，培训计划列明不少于2期且要素基本完整，培训保障列明不少于2项的，得4分； （三）培训对象列明不少于2类，培训方式列明不少于2种，培训计划有列明的，得2分； （四）未提供相关内容的，不得分。 |

（3）商务分（33分）

| 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 企业综合实力（12分） | 1.供应商具有有效期内的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书每提供一个得2分，最高得6分，未提供不得分。 2.供应商具有有效期内的与本项目相关的软件著作权证书的：数据集类、智能管理类、数据交换类、信访系统类，每提供1个得1分，最高得4分，未提供不得分。 3.供应商具有有效期内的信息技术服务标准符合性证书的得2分，未提供不得分。 注：以上证书须提供扫描件并加盖公章，未提供不得分。 |
| 项目团队 （11分） | （1）投标单位拟派的项目经理具备信息系统项目管理师证书和软件设计师证书，每提供一份得3分，最高得6分，未提供不得分。（提供证书扫描件并加盖公章）。 （2）投标单位拟派的项目团队成员（除项目经理外）中具备信息系统监理师证书、软件设计师证书的，每提供一个得2.5分，最高得5分。未提供的不得分。（提供证书扫描件并加盖公章，1人多证的仅计算1项得分。） 注：以上人员需提供供应商为其缴纳的2026年4月以来任意一个月的社保证明文件扫描件加盖供应商公章，未提供不得分。 |
| 企业业绩 （10分） | 供应商自2024年1月1日至今完成的信息化类业绩，以合同签订时间为准，每提供一份得2分，最高得10分，未提供不得分。（提供合同扫描件加盖公章）。 |

第六章  响应文件格式

响  应  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

供应商名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

## 一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

## 二、上一年度的财务状况报告

（成立不满一年无需提供）

## 三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

（提供提交响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料，供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）

财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函

致：采购人名称

我方供应商名称参加项目名称（项目编号：项目编号）采购，根据《关于简化政府采购供应商资格审查有关事项的通知》（连财购〔2023〕4号），我方承诺具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第（二）、第（四）项，《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条第（二）项规定条件的，具体包括：

（1）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（财务状况报告）；

（2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

我方对上述承诺的真实性负责，如有虚假，将依法承担提供虚假材料谋取中标、成交责任，同时同意有关主管部门将相关失信信息记入公共信用信息系统并在相关政府门户网站公开。

特此承诺

供应商（公章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签名或签章）：

日期：    年     月     日

## 四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：                                  。（须附证明材料）

主要专业技术能力有：                          。（须附证明材料）

供应商（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

附主要设备和主要专业技术能力的证明材料如下：

## 五、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

## 六、法律、行政法规规定的其他条件的证明文件

（如有，请按要求提供）

## 七 、落实政府采购政策需满足的资格要求的证明文件

（如有，请按要求提供）

## 八、特定资格要求的证明文件

（如有，请按要求提供）

## 九、授权委托书与法定代表人（单位负责人）身份证明

授权委托书

致：采购单位

本人 （姓名） 系 （供应商名称） 的法定代表人（单位负责人），现委托 （姓名） 为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、提交、撤回、修改 （项目名称） 项目（项目编号：         ）响应文件和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至响应有效期届满之日止。

代理人无转委托权。

供应商名称（加盖公章）：

法定代表人（单位负责人）（签字、签章或印鉴）：

委托代理人（签字/签章）：

日期：    年     月     日

法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件：

委托代理人有效期内的身份证正反面电子件：

填报说明：

1、若供应商为事业单位或其他组织或分支机构（仅当磋商文件注明允许分支机构参与磋商的），则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。

2、若响应文件中全部签字之处均为法定代表人（单位负责人）本人签署，则可不提供本《授权委托书》，但须提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》。

3、供应商为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。

法定代表人（单位负责人）身份证明

致： 采购单位

兹证明，

姓名：        性别：        年龄：        职务：

系 （供应商名称） 的法定代表人（单位负责人）。

法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件：

供应商名称（加盖公章）：

法定代表人（单位负责人）（签字、签章或印鉴）：

日期：    年     月     日

## 十、磋商响应函

磋商响应函

致：鸿图造价咨询有限责任公司

根据贵方的JSZC-_________________号磋商文件，正式授权下述签字人_________________(姓名)代表我方______________（供应商的名称），全权处理本次项目磋商采购的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按磋商文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物、工程）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的供应商。

3.我们已详细审核全部磋商文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开启日期起遵循本响应文件，并在规定的磋商有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与磋商采购有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方成交,我方将根据磋商文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在磋商文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本磋商有关的正式通讯地址为：

地        址：

邮        编：

电        话：

传        真：

供应商开户行：

账        号：

供应商（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

## 十一、中小企业声明函（服务）（分包号：**）

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）（项目编号：      ，分包号：      ）采购活动，提供的服务全部由符合政策要求的中小企业承接。

（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）。

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日   期：

填报说明：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、请供应商如实填写，所填内容将作为评审的依据，如填写不完整或不一致或填写有误，将不享受扶持政策。

3、成交供应商的《中小企业声明函》随成交结果公开，接受社会监督。

## 十二、残疾人福利性单位声明函（分包号：**）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加           单位的           项目（项目编号：      ，分包号：      ）采购活动由本单位提供全部服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日   期：

填报说明：

1、请供应商如实填写，所填内容将作为评审的依据，如填写不完整或不一致或填写有误，将不享受扶持政策。

2、成交供应商的《残疾人福利性单位声明函》随成交结果公开，接受社会监督。

## 十三、关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥  /  3。  /  的  /  4在中国境内生产。  /  的  /  5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。 /  的中国境内生产的组件成本占比≥  /  。  /  的  /  在中国境内生产。  /  的  /  在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（加盖CA电子公章）：

日期：      年   月   日

_________________

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

6.《声明函》中标注“  /  ”的地方无需填写。

## 十四、分项报价表（分包号：**）

分项报价表

项目名称：      项目编号：      分包号：

单位：元

| 序号 | 产品、服务（标的）名称 | 分项单位 | 数量 | 单价 | 单项 合计价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总计（元） |  |  |  |  |  |

供应商（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

## 十五、技术要求响应及偏离表（分包号：**）

技术要求响应及偏离表

项目名称：      项目编号：      分包号：

| 序号 | 磋商文件要求 | 响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| … |  |  |  |

供应商（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

## 十六、商务要求响应及偏离表（分包号：**）

商务要求响应及偏离表

项目名称：      项目编号：      分包号：

| 序号 | 磋商文件要求 | 响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| … |  |  |  |

供应商（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

## 十七、类似项目业绩一览表（分包号：**）

类似项目业绩一览表

项目名称：      项目编号：      分包号：

| 序号 | 项目名称 | 签订时间 | 采购单位 | 主要标的 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

## 十八、项目团队人员一览表（分包号：**）

项目团队人员一览表

项目名称：      项目编号：      分包号：

| 姓名 | 本项目拟担任职务 | 技术职称、专业资质 | 学历 | 年龄 | 主要资历及担任过的职务 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 根据项目需求、评分办法确定一览表格式 | 根据项目需求、评分办法确定一览表格式 |  |

供应商（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

十九、财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函

财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函

致：【采购单位】

我方供应商名称 参加【标段名称】（项目编号：【标段编号】）采购，根据《关于简化政府采购供应商资格审查有关事项的通知》（连财购〔2023〕4号），我方承诺具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第（二）、第（四）项，《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条第（二）项规定条件的，具体包括：

（1）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（财务状况报告）；

（2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

我方对上述承诺的真实性负责，如有虚假，将依法承担提供虚假材料谋取中标、成交责任，同时同意有关主管部门将相关失信信息记入公共信用信息系统并在相关政府门户网站公开。

特此承诺

供应商（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

质疑函范本

致：

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字（签章）：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应附自然人身份证明扫描件并由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应附营业执照等证明文件扫描件、法定代表人或主要负责人身份证明扫描件，并由法定代表人或主要负责人签字或盖章，并加盖公章；委托授权质疑的还应附授权委托书，并由授权代表签字或者盖章，并加盖公章。