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竞争性磋商文件



项目名称：泰兴市2026年农村公路安全隐患整治工程施工
项目编号：JSZC-321283-ZHCH-C2026-0021







采   购   人：泰兴市公路事业发展中心
采购代理机构：江苏众成工程咨询有限公司
2026年9月



第一章  竞争性磋商公告

[bookmark: _Toc28359085][bookmark: _Toc35393627][bookmark: _Toc35393796][bookmark: _Toc28359008]项目概况
泰兴市2026年农村公路安全隐患整治工程施工JSZC-321283-ZHCH-C2026-0021采购项目的潜在供应商应在“苏采云”政府采购一体化平台获取采购文件，并于2026-10-10 14:30（北京时间）前提交响应文件。
一、项目基本情况
项目编号：JSZC-321283-ZHCH-C2026-0021
项目名称：泰兴市2026年农村公路安全隐患整治工程施工
采购方式：竞争性磋商
预算金额：2511332.10元
最高限价：2310425.53元
采购需求：对宣曲线、宣梅线、元新线、元马线、根曲线、刘广线、横珊线、新广线、古滨线9条县道沿河路段防护提升、标志标线完善，曲霞镇农村公路沿河段防护提升，元竹镇农村公路安全提升。（具体详见图纸及工程量清单）。
合同履行期限：5个月，缺陷责任期：24个月。
本项目（是/否）接受联合体投标：否
二、申请人的资格要求
（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：
1.基本资格条件的承诺（根据供应商提供的承诺函，内容完整且具有法人及法定代表人的印章）。
（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：
1.本项目为专门面向中小企业的项目，供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位。
（三）本项目的特定资格要求：
（1）供应商具有独立法人资格；
（2）供应商具有有效的交通运输主管部门核发的公路养护作业（交通安全设施养护）资质，并具有省级行政主管部门颁发的有效的安全生产许可证；
（3）拟派项目负责人须具备【公路工程建造师二级】(含)以上资格，且具备有效的交通行政主管部门核发的安全生产考核合格证书 (B 证 ) 且未担任其他在建建设工程项目的项目经理；
（4）项目负责人无在建工程要求：
①项目负责人是非变更后无在建工程。
②项目负责人是变更后无在建工程（必须是原合同工期已满且自变更备案之日起已满6个月），或因非承包方原因致使工程项目停工或因故不能按期开工、且已办理了项目负责人解锁手续。
③项目负责人有在建工程，但该在建工程与本次采购的工程属于同一工程项目、同一项目批文、同一施工地点分段发包或分期施工的情况，且该在建工程与本次采购项目的规模总和在项目负责人资格执业范围内。
注：以上在建工程是指在其他项目担任项目负责人职务。本项评审方式为承诺制，如查实供应商在《诚信投标承诺书》中虚假承诺，按弄虚作假处理。
（5）项目负责人不得同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业，仅限于以下情形：
①同时在两个及以上单位签订劳动合同或交纳社会保险。
②将本人执（职）业资格证书同时注册在两个及以上单位。
③在其他单位任职（在投标单位分公司任职不属于在其他单位任职），具体查询方式：打开“微信”主界面，点击“发现”一栏中“小程序”，搜索“电子营业执照”，在“电子营业执照”小程序主界面中，点击“其他应用”在投资任职情况查询中输入项目负责人信息即可查询，提供查询截图。
注：此项①、②情形评审方式为承诺制，如查实供应商在《诚信投标承诺书》中虚假承诺，按弄虚作假处理。
（6）供应商为拟派项目负责人缴纳的养老保险或其他证明材料
①时间要求：2026年7月-2026年9月中任意一个月。
②证明材料要求：a.拟派项目负责人为在职员工的，提供由供应商为其缴纳的养老保险，应载明缴费单位名称、姓名、缴费时间，并盖有社保中心章或社保中心参保缴费证明电子专用章；不能提供养老保险缴纳证明的高等院校、科研机构、军事管理、事业单位等的人员、须由所在单位上级人事主管部门提供相应证明材料）。
b.拟派项目负责人为退休人员的（不超过65岁），提供退休证明及企业与其签订的劳动用工合同。
（7）动态考核：评标当时，供应商投标所用资质核查结果为不达标的，视为供应商资质条件不符合国家有关规定，或不满足竞争性磋商文件规定的资格条件。成交结果公告期间，成交候选人投标所用资质核查结果为不达标的，视为其资质条件不符合国家有关规定。动态监管不合格资质查询网址：
https://zhfwpt.jsszfhcxjst.jiangsu.gov.cn:12443/ms/admin/#/open/dthc-list
三、获取采购文件
1.获取时间：自竞争性磋商文件公告发布之日起5个工作日
2.地点：“苏采云”政府采购一体化平台
3.获取方式：供应商完成注册并办理CA证书后，登录江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）（http://jszfcg.jsczt.cn/）获取本项目的竞争性磋商文件及有关资料。
4.售价：0.00元
四、提交首次响应文件
1.截止时间：2026-10-10  14:30（北京时间）
2.地点：“苏采云”政府采购一体化平台
五、开启
1.时间：2026-10-10  14:30（北京时间）
2.地点：“苏采云”政府采购一体化平台
六、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
七、其他补充事宜
1.磋商保证金：无须缴纳。
2.采购信息发布媒介：江苏政府采购网（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）。
3.注意事项：
（1）潜在供应商登录“江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）”须持经注册的CA证书。未注册、领取CA和办理电子签章的潜在供应商，请至泰州市高港区泰州大道188号(中国医药城会展交易中心W3馆西南角)公共资源交易大厅政务CA窗口办理，电话：0523-81568158。
（2）本项目采用电子化投标，供应商应根据《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》（“泰州市政府采购网—下载中心”下载）规定，制作、上传电子投标文件（技术支持电话：0523-87633965、0523-86897512；客服QQ：709339244、QQ：1810179072）。
（3）有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“江苏政府采购网”发布的更正公告。
如潜在供应商未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。
八、对本次招标提出询问，请按以下方式联系
1.采购人信息
名称：泰兴市公路事业发展中心
地址：泰兴市车站路1号  
联系人：顾心桐
[bookmark: _Toc28359086][bookmark: _Toc28359009]联系方式：18352631597 
2.采购代理机构信息
名称：江苏众成工程咨询有限公司
地　址：泰兴市星火路356号
联系人：马梦微
联系方式：15961038410
[bookmark: _Toc28359010][bookmark: _Toc28359087]3.项目联系方式
项目联系人：马梦微
电　话：15961038410



[bookmark: _Toc11389]
第二章  供应商须知
[bookmark: _Toc426469870][bookmark: _Toc468783588]供应商须知前附表
	条款号
	条款名称
	编列内容

	1.1.2
	采购人
	名称：泰兴市公路事业发展中心
地址： 泰兴市车站路1号 
联系人：顾心桐 
联系电话：18352631597  

	1.1.3
	采购代理机构
	名称：江苏众成工程咨询有限公司
地址：泰兴市星火路356号
联系人：马梦微
联系电话：15961038410

	1.1.4
	项目名称及编号
	项目名称：泰兴市2026年农村公路安全隐患整治工程施工
项目编号：JSZC-321283-ZHCH-C2026-0021

	1.2.1
	资金来源及出资比例
	[bookmark: EB0b51c78ec4aa43fdb5edf8e1b57ddda1]资金来源：财政
出资比例：100%

	1.2.2
	资金落实情况
	已落实

	1.2.3
	付款方式
	（1）合同签订进场施工预付合同价的10%（扣除暂列金额，含应预付的安全生产费），在第一次支付进度款时全部扣回。
（2）为贯彻落实《关于印发江苏省工程建设领域农民工工资支付管理办法的通知》，合同签订进场后将合同价(扣除暂列金额)的20%付至农民工工资专用账户(支付前需提供承诺函)。为保障农民工工资按时足额支付，承包人应每月编制农民工工资资料，以便发包人按照相关规定要求，按月及时足额从农民工工资专用账户中拨付人工费用。
（3）按月计量，交工验收合格后付至工程计量款的80%，缺陷责任期满后按结算审定价付清。工程质量保金包含在未支付的工程计量款中。
本项目付款方是“泰兴市公路事业发展中心”，承包人必须按发包人要求向发包人提供正规税务发票（当期支付的全额发票），否则不予支付。由泰兴市交通工程项目管理有限公司负责初步核实、确认，经泰兴市公路事业发展中心最终审核确认后上报当地财政部门予以审批和支付（由于财政部门相关工作的延后，不计发包人延期支付条款）。合同工期内，增值税率如有调整，在结算时根据国家最新规定标准一并据实调整。
工程结算经审计审核后，核减率达到5%（采用合同价加变更结算方式的，核减率为核减额与送审的变更价之比）的，核减部分审计、审核费用由承包人负担；核减率达到10%的，所有审计、审核费用全部由承包人承担；核减率达到15%的，除所有审计、审核费用全部由承包人承担外，发包人有权再行按核减额的5%核减承包方工程结算额；以上核减费用由发包人直接在结算款中扣减承包人的工程款。该项目结算审核后，发包人进行结算复审时若进行工程费用核减的，核减的工程费用及利息（按中国人民银行短期贷款利率计算）由承包人在已收取的工程款中无条件退还。

	1.3.1
	采购范围
	见竞争性磋商公告

	1.3.2
	合同履行期（工期）
	见竞争性磋商公告

	1.3.3
	质量要求
	质量标准：合格

	1.4.2
	落实政府采购政策需满足的资格要求
	本项目专门面向中小企业，供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位。

	1.4.3
	采购人要求供应商具备的特定资格要求
	见竞争性磋商公告

	
	是否接受联合体投标
	见竞争性磋商公告

	1.9.1
	踏勘现场
	不组织，供应商自行踏勘现场

	1.10
	分包
	[bookmark: FEa2837fca29db41d2a5b6d9945d0066c1][bookmark: FBa2837fca29db41d2a5b6d9945d0066c1]不允许

	1.11
	偏离
	不允许负偏离

	2.1
	构成竞争性磋商文件的其他材料
	[bookmark: EB35ced2e8f8364f63a510bf246ff979f0]工程量清单，图纸，竞争性磋商文件的澄清、修改、补充通知等内容。（如有）

	2.2.1
	供应商要求澄清竞争性磋商文件的截止时间
	2026年9月29日18时00分

	2.4.1
	最高限价
	 2310425.53元（响应报价高于最高限价的为无效报价）

	3.1
	响应文件的组成
	（1）磋商报价表
（2）响应函及附录
（3）资格及资信证明文件
（4）技术标准和要求响应承诺
（5）企业综合实力证明材料
（6）供应商认为应列入响应文件的其他材料

	3.2.6
	合同价格形式
	单价合同
□总价合同

	3.2.7
	报价的其他要求
	1.本项目通过“苏采云”系统进行电子采购，即供应商响应文件从政府采购客户端工具制作并通过“苏采云”系统提交。
供应商应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的响应文件（即电子投标）。未进行线上响应文件提交并解密(因“苏采云”系统导致解密失败的除外)的供应商，响应无效。
“CA数字证书”的获取：供应商需办理CA锁，“CA数字证书”的办理方法详见“江苏省政府采购数字证书CA及电子签章办理指南”，网址：http://jsxcmm.com/help/ help.html。
使用需要第三方认证的电子签名、数据电文，通过互联网方式提交首次响应文件。即：使用“电子签名认证证书（CA数字证书）”登录“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/），按照要求通过互联网方式提交响应文件。
“苏采云”系统使用要求：
使用谷歌浏览器参与不见面开标及响应环节。
电脑需提前准备好麦克风、音响，摄像头，提前检查保证能够正常使用。
操作系统至少win7以上，建议使用win10操作系统。
2.资格审查通过并磋商后，采购代理机构或采购人代表将通过苏采云采购系统提示符合要求的投标供应商进行最终报价(二轮报价)，资格审查和磋商的时长不确定，请投标供应商自行关注报价系统，在报价系统开启后的15分钟内提交最终报价(二轮报价)。
供应商最后一次报价或最终报价应在工程数量、要求、服务等方面不降低的情况下，不得高于前一次报价。否则，磋商小组有权拒绝该磋商报价并不再给予报价补救机会。
各供应商应准时参加磋商会议，按照磋商小组的要求，在规定的时间内通过“苏采云”系统提交最后报价，逾期报价或未报价的，视作退出磋商。

	3.3.1
	响应有效期
	60天

	3.4.1
	磋商保证金
	/

	3.6.1
	响应文件的份数
	电子响应文件壹份

	3.6.2
	响应文件的签署
	响应函、供应商基本资格条件承诺书、中小企业声明函（若需）及其他第五章“响应文件编制和格式”中要求签字盖章处须加盖供应商法人章并经法定代表人或经其授权的代表签字或签章。授权代表签字或签章时，须将《法定代表人授权书》及其附件编制在响应文件中。

	4.1.1
	响应文件开启时间和地点
	[bookmark: EB72e20e40757d438698d0d924b6237fcc]开启时间：同提交首次响应文件截止时间。
地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。）

	5.1.1
	磋商小组组成
	磋商小组人数：3人

	6.2
	成交公告媒介
	江苏政府采购网（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）

	8.1.1
	履约保证金
	履约保证金的形式：现金（转账、电汇、网银）、银行保函、担保机构的保函、保险机构的保单等其他非现金交易担保、法律法规允许的其他支付形式。
如选择银行保函，出具履约担保的银行级别：支行及以上级别，为获得此履约担保所需费用由中标人自行承担。
[bookmark: EB6da6d62365f647dbaaea15a3daef1b11]履约保证金的金额：10%签约合同价
[bookmark: EB022d3830b2a445e1ac704a813eae8795]履约保证金的提交时间：成交通知书签发后签订合同前
注：电子履约保函（保险）的形式和缴纳方式执行“关于在全省政府采购领域推行电子履约保函(保险)的通知”（苏财购〔2023〕150号）。
履约保证金退还时间：交工验收后退还。

	8.2.1
	签订合同的时间要求
	自成交通知书发出之日起30天内

	11
	需要补充的其他内容

	11.1
	1.本次采购代理费由成交单位代为支付，招标代理费参考苏招协[2022]002号文规定收费标准的70%，最终按实际成交价结算，以上费用包含在响应报价中，并不单独立项，由成交单位在领取成交通知书前向采购代理机构付清。
2.供应商无须编制已标价的工程量清单，结算时各单价直接将预算价按照成交下浮率（特指实际下浮率，安全生产费、暂列金额、专业工程暂估价等不可竞争费用不下浮）同步下浮执行。结算时以审计后的实际工程量为准，按实结算。
3.各供应商应慎重报价，不得恶意降价，若供应商存在因报价过低无法履约或拒绝缴纳履约保证金或成交后无正当理由拒签合同等恶意竞争行为，取消其成交资格，采购人将上报监管部门，进行不良行为公示。
4.本工程清单中列明的暂列金额、专业工程暂估价不下浮，由采购人控制使用。
5.本工程中的所有专业施工项目必须由采购人审核把关。
6.项目发包后，采购人发现成交供应商存在借用或挂靠资质、转包项目、廉政建设等情况实行一票制否决，一经核实，采购人可随时终止施工合同、没收履约保证金，并保留进一步追究其责任的权利，直至建议有关部门吊销资质证书。
7.本项目实施时，采购人有权根据实际情况决定清单中部分工程内容是否实施，成交人须无条件配合。

	11.2
	本竞争性磋商文件中设置类似工程业绩的，类似工程业绩的真实性由采购人负责核实。经查实供应商类似业绩弄虚作假的，采购人将上报监管部门，进行不良行为公示。

	11.3
	类似工程业绩证明材料：中标（成交）通知书（直接发包通知书）、合同协议书，以及竣（完）工验收证明资料（或其他证明项目完成的佐证资料）。
以上材料缺一不可。
①当业绩证明材料中载明的相关指标不一致时，以数值小的为准。
②若上述业绩证明材料均不能体现竞争性磋商文件明确的指标的，需提供“其它辅助证明材料”，“其它辅助证明材料”指：“加盖该业绩建设单位公章的书面证明材料”。如上述业绩证明材料能体现竞争性磋商文件明确的指标，但又另行提供“其它辅助证明材料”的，该“其它辅助证明材料”不予认可。

	[bookmark: _Toc367784995][bookmark: _Toc468783589][bookmark: _Toc426469871]11.4
	构成竞争性磋商文件组成部分的“技术标准和要求”、“合同条款及格式”等章节中出现的措辞“采购方”和“供应方”，在采购阶段应当分别按“采购人”和“供应商”进行理解。竞争性磋商文件中的“项目负责人”和“项目经理”为同一意思。



1.总则
[bookmark: _Toc152045530][bookmark: _Toc179632547][bookmark: _Toc246996919][bookmark: _Toc343525506][bookmark: _Toc426469872][bookmark: _Toc246996176][bookmark: _Toc383438593][bookmark: _Toc468783590][bookmark: _Toc144974498][bookmark: _Toc247085690][bookmark: _Toc152042306][bookmark: _Toc367784996]1.1 项目概况
1.1.1根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律、法规和规章的规定，本采购项目已具备采购条件，现对本项目进行竞争性磋商招标。
1.1.2 采购人：见供应商须知前附表。
1.1.3 采购代理机构：见供应商须知前附表。
1.1.4 项目名称及项目编号：见供应商须知前附表。
[bookmark: _Toc426469873][bookmark: _Toc144974499][bookmark: _Toc383438594][bookmark: _Toc247085691][bookmark: _Toc246996177][bookmark: _Toc179632548][bookmark: _Toc246996920][bookmark: _Toc343525507][bookmark: _Toc152042307][bookmark: _Toc152045531][bookmark: _Toc468783591]1.2 资金来源和落实情况及付款方式
1.2.1 资金来源及出资比例：见供应商须知前附表。
1.2.2 资金落实情况：见供应商须知前附表。
1.2.3 付款方式：见供应商须知前附表。
[bookmark: _Toc179632549][bookmark: _Toc152042308][bookmark: _Toc383438595][bookmark: _Toc144974500][bookmark: _Toc152045532][bookmark: _Toc343525508][bookmark: _Toc247085692][bookmark: _Toc246996178][bookmark: _Toc246996921][bookmark: _Toc426469874][bookmark: _Toc468783592]1.3 采购范围与合同工期
1.3.1 采购范围：见供应商须知前附表。
1.3.2 合同工期：见供应商须知前附表。
1.3.3 质量要求：见供应商须知前附表。
[bookmark: _Toc343525509][bookmark: _Toc152042310][bookmark: _Toc468783593][bookmark: _Toc246996179][bookmark: _Toc383438596][bookmark: _Toc426469875][bookmark: _Toc179632551][bookmark: _Toc247085693][bookmark: _Toc246996922][bookmark: _Toc144974502][bookmark: _Toc152045534]1.4 供应商资格要求
1.4.1供应商参加政府采购活动应当具备下列条件：
（1）具有独立承担民事责任的能力；
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
（6）法律、行政法规规定的其他条件。
1.4.2本项目落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业，供应商应为中小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位。
（1）参加报价的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定提供《企业声明函》（中小企业划型标准详见《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号）。
（2）参加报价的监狱和戒毒企业，应根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）要求，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
（3）参加报价的残疾人福利性单位，应根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）要求，提供《残疾人福利性单位声明函》，格式见附件。
（4）参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件，本项目采购标的所属行业为建筑业。
1.4.3采购人根据采购项目的特殊要求，规定供应商的特定条件：见供应商须知前附表。
1.4.4供应商不得存在下列情形之一：
（l）与采购人和采购代理机构存在隶属关系或者其他利害关系；
（2）为采购项目提供了整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务；
（3）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项下的政府采购活动；
（4）为采购人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；
（5）以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动；
（6）处于被责令停业、财产被接管、冻结和破产状态，以及投标资格被取消或者被暂停且在暂停期内；
（7）因拖欠工人工资或者发生质量安全事故被有关部门限制在招标项目所在地承接工程的；
（8）供应商近3年内有行贿犯罪行为且被记录，或者法定代表人有行贿犯罪记录且自记录之日起未超过5年的；
（9）被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人的；
（10）被国家企业信用信息公示系统列入严重违法失信企业名单；
（11）法律、行政法规规定的其他情形。
[bookmark: _Toc152042311][bookmark: _Toc144974503][bookmark: _Toc426469876][bookmark: _Toc246996180][bookmark: _Toc247085694][bookmark: _Toc152045535][bookmark: _Toc468783594][bookmark: _Toc343525510][bookmark: _Toc179632552][bookmark: _Toc246996923][bookmark: _Toc383438597]1.5 费用承担
无论采购结果如何，供应商为准备和参加投标活动发生的费用自理。
[bookmark: _Toc179632553][bookmark: _Toc246996924][bookmark: _Toc152045536][bookmark: _Toc343525511][bookmark: _Toc144974504][bookmark: _Toc152042312][bookmark: _Toc468783595][bookmark: _Toc426469877][bookmark: _Toc383438598][bookmark: _Toc246996181][bookmark: _Toc247085695]1.6 保密
参与采购项目招标投标活动的各方应对竞争性磋商文件和供应商响应文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。
[bookmark: _Toc144974505][bookmark: _Toc468783596][bookmark: _Toc247085696][bookmark: _Toc152045537][bookmark: _Toc426469878][bookmark: _Toc179632554][bookmark: _Toc246996182][bookmark: _Toc152042313][bookmark: _Toc383438599][bookmark: _Toc246996925][bookmark: _Toc343525512]1.7 语言文字
[bookmark: _Toc247085697][bookmark: _Toc144974506][bookmark: _Toc152042314][bookmark: _Toc152045538][bookmark: _Toc246996183][bookmark: _Toc179632555][bookmark: _Toc246996926]招标响应文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。
[bookmark: _Toc383438600][bookmark: _Toc468783597][bookmark: _Toc426469879][bookmark: _Toc343525513]1.8 计量单位
所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。
[bookmark: _Toc389065154][bookmark: _Toc21027][bookmark: _Toc498006653][bookmark: _Toc28866][bookmark: _Toc109055296][bookmark: _Toc9554]1.9 踏勘现场
1.9.1供应商根据需要自行踏勘项目现场。
1.9.2 供应商踏勘现场发生的费用自理。
1.9.3供应商自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。
[bookmark: _Toc426469880][bookmark: _Toc468783598]1.10分包
本项目不接受分包。
[bookmark: _Toc426469881][bookmark: _Toc468783599]1.11 偏离
1.11.1本条所称偏离为响应文件中的内容高于或者低于竞争性磋商文件中规定的技术参数、标准。低于的偏离为负偏离，即不满足、或不响应竞争性磋商文件规定的技术参数、标准；高于的为正偏离，即优于竞争性磋商文件规定的技术参数、标准。
1.11.2偏离的具体要求见供应商须知前附表。
[bookmark: _Toc343525517][bookmark: _Toc426469882][bookmark: _Toc383438604][bookmark: _Toc468783600]2. 竞争性磋商文件
[bookmark: _Toc246996188][bookmark: _Toc152042319][bookmark: _Toc246996931][bookmark: _Toc179632561][bookmark: _Toc152045543][bookmark: _Toc247085702][bookmark: _Toc144974511][bookmark: _Toc426469883][bookmark: _Toc468783601][bookmark: _Toc343525518][bookmark: _Toc383438605]2.1 竞争性磋商文件的组成
2.1.1 本竞争性磋商文件包括：
（1）竞争性磋商公告；
（2）供应商须知；
（3）竞争性磋商；
（4）技术标准和要求；
（5）响应文件的编制及格式；
（6）供应商须知前附表规定的构成竞争性磋商文件的其他材料。
2.1.2 根据本章第2.2款和第2.3款对竞争性磋商文件所作的澄清、修改，构成竞争性磋商文件的组成部分。
2.1.3 供应商应认真阅读、并充分理解竞争性磋商文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容、重要事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等）。供应商没有对竞争性磋商文件作出实质性响应将导致投标无效。
[bookmark: _Toc179632562][bookmark: _Toc152042320][bookmark: _Toc468783602][bookmark: _Toc152045544][bookmark: _Toc246996932][bookmark: _Toc426469884][bookmark: _Toc383438606][bookmark: _Toc247085703][bookmark: _Toc144974512][bookmark: _Toc246996189][bookmark: _Toc343525519]2.2 竞争性磋商文件的澄清
2.2.1供应商应仔细阅读和检查竞争性磋商文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购人或采购代理机构提出，以便补齐。如有疑问，应在供应商须知前附表规定的时间前，要求采购人或采购代理机构对竞争性磋商文件予以澄清。
2.2.2竞争性磋商文件的澄清将在供应商须知前附表规定的响应截止时间前在原公告信息发布媒体公开发布，但不指明问题的来源。如果澄清内容影响响应文件编制的，将相应延长响应截止时间。
2.2.3供应商未按澄清后的竞争性磋商文件编制的响应文件有可能被磋商小组否决。
[bookmark: _Toc152042321][bookmark: _Toc343525520][bookmark: _Toc383438607][bookmark: _Toc468783603][bookmark: _Toc246996933][bookmark: _Toc144974513][bookmark: _Toc426469885][bookmark: _Toc152045545][bookmark: _Toc247085704][bookmark: _Toc179632563][bookmark: _Toc246996190]2.3 竞争性磋商文件的修改
2.3.1采购人可以修改竞争性磋商文件，修改后的内容是竞争性磋商文件的组成部分，将在原公告信息发布媒体公开发布，修改后的竞争性磋商文件内容对潜在供应商具有约束力。如果修改内容影响响应文件编制的，将相应延长响应截止时间。
2.3.2潜在供应商应在响应截止时间前，关注招标公告信息发布媒体有无补充文件信息。因潜在供应商自身原因不能及时获知补充文件信息的，采购人及采购代理机构不承担任何责任。潜在供应商未按修改后的竞争性磋商文件编制的响应文件有可能被磋商小组否决。
2.3.3竞争性磋商文件的澄清或修改涉及到申请人的资格条件、采购标的等实质性内容时，将重新发布竞争性磋商公告。
[bookmark: _Toc343525521][bookmark: _Toc426469886][bookmark: _Toc468783604][bookmark: _Toc383438608]2.4 采购预算和最高限价
采购预算和最高限价具体金额见供应商须知前附表。
[bookmark: _Toc343525522][bookmark: _Toc152042322][bookmark: _Toc179632564][bookmark: _Toc247085705][bookmark: _Toc144974514][bookmark: _Toc383438609][bookmark: _Toc246996191][bookmark: _Toc152045546][bookmark: _Toc246996934][bookmark: _Toc426469887][bookmark: _Toc367785004][bookmark: _Toc468783607][bookmark: _Toc426469889]3. 响应文件
[bookmark: _Toc383438610][bookmark: _Toc246996192][bookmark: _Toc152045547][bookmark: _Toc343525523][bookmark: _Toc179632565][bookmark: _Toc247085706][bookmark: _Toc144974515][bookmark: _Toc246996935][bookmark: _Toc152042323][bookmark: _Toc426469888]3.1响应文件的构成
（1）磋商报价表
（2）响应函及附录
（3）资格及资信证明文件
（4）技术标准和要求响应承诺
（5）企业综合实力证明材料
（6）供应商认为应列入响应文件的其他材料
3.2报价
3.2.1 供应商应按竞争性磋商小组经过谈判后提供的竞争性磋商文件中规定的供货及服务及施工要求、责任范围和合同条件，以人民币进行报价。
3.2.2 供应商应按磋商报价表（分项价格表）的内容和格式要求填写各项货物及服务及工程的总价（分项价格）。投标总价中不得包含竞争性磋商文件要求以外的内容，否则，在评标时不予核减。投标总价中也不得缺漏竞争性磋商文件所要求的内容，否则，在评标时将其视为无效投标。
3.2.3供应商对每种货物及服务及工程只允许有一个报价，不接受选择性报价，否则，在评标时将其视为无效投标。
3.2.4供应商的投标报价不得超过采购项目预算。
3.2.5供应商无须编制已标价的工程量清单，结算时各单价直接将预算价按照成交下浮率（特指实际下浮率，暂列金额、专业工程暂估价等不可竞争费用不下浮）同步下浮执行。结算时以审计后的实际工程量为准，按实结算。
3.2.6本项目合同价格形式见供应商须知前附表，各供应商的投标报价应充分考虑“合同条款及格式”所列合同价格风险。
3.2.7报价的其他要求：见供应商须知前附表
[bookmark: _Toc152045549][bookmark: _Toc383438612][bookmark: _Toc247085708][bookmark: _Toc144974517][bookmark: _Toc468783608][bookmark: _Toc152042325][bookmark: _Toc179632567][bookmark: _Toc426469890][bookmark: _Toc343525525][bookmark: _Toc246996194][bookmark: _Toc246996937]3.3响应有效期
3.3.1 在供应商须知前附表规定的响应有效期内，供应商不得要求撤销或修改其响应文件。
3.3.2出现特殊情况需要延长响应有效期的，采购人以书面形式通知所有供应商。供应商同意延长的，不得要求或被允许修改或撤销其响应文件；供应商拒绝延长的，其响应文件失效。
[bookmark: _Toc246996195][bookmark: _Toc179632568][bookmark: _Toc383438613][bookmark: _Toc426469891][bookmark: _Toc468783609][bookmark: _Toc343525526][bookmark: _Toc152042326][bookmark: _Toc152045550][bookmark: _Toc144974518][bookmark: _Toc247085709][bookmark: _Toc246996938]3.4 磋商保证金（无）
3.4.1见供应商须知前附表。
[bookmark: _Toc468783610][bookmark: _Toc426469892]3.5响应文件的编制
3.5.1响应文件的编制应按第五章“响应文件编制和格式”要求进行编制，供应商需另行增加的，应将相关内容和材料编入响应文件相应章节，作为响应文件的组成部分。
3.5.2 响应文件应当对竞争性磋商文件有关合同工期、响应有效期、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。
3.5.3响应文件中涉及到的相关的资质、资格、业绩等材料，应按第五章“响应文件编制和格式”规定的方式编入响应文件。
[bookmark: _Toc367785014][bookmark: _Toc426469893][bookmark: _Toc468783611]3.6响应文件的数量和签署
[bookmark: _Toc246996942][bookmark: _Toc247085713][bookmark: _Toc343525529][bookmark: _Toc144974523][bookmark: _Toc152045555][bookmark: _Toc246996199][bookmark: _Toc152042331][bookmark: _Toc468783613][bookmark: _Toc383438617][bookmark: _Toc426469895][bookmark: _Toc179632573]3.6.1见供应商须知前附表。
3.6.2响应文件的签署：响应函、供应商基本资格条件承诺书、中小企业声明函（若需）及其他第五章“响应文件编制和格式”中要求签字盖章处须加盖供应商法人章并经法定代表人或经其授权的代表签字或签章。授权代表签字或签章时，须将《法定代表人授权书》及其附件编制在响应文件中。
[bookmark: _Toc246996943][bookmark: _Toc343525530][bookmark: _Toc468783614][bookmark: _Toc144974524][bookmark: _Toc152042332][bookmark: _Toc426469896][bookmark: _Toc247085714][bookmark: _Toc152045556][bookmark: _Toc383438618][bookmark: _Toc179632574][bookmark: _Toc246996200]3.7响应文件的递交
[bookmark: _Toc383438619][bookmark: _Toc343525531][bookmark: _Toc247085715][bookmark: _Toc152042333][bookmark: _Toc144974525][bookmark: _Toc179632575][bookmark: _Toc152045557][bookmark: _Toc246996944][bookmark: _Toc246996201]3.7.1供应商应充分考虑网络及系统平台可能存在的非正常情况等各种风险因素，在规定的提交首次响应文件截止时间前，通过江苏省政府采购管理交易系统（苏采云），完成响应文件的上传。在磋商文件规定的响应截止时间后，江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）将不再接受响应文件的上传。
[bookmark: _Toc468783615][bookmark: _Toc426469897]3.8响应文件的修改与撤回
3.8.1在提交首次响应文件截止时间前，供应商可以修改或撤回已递交的响应文件。具体操作方法见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。修改的响应文件应按照本竞争性磋商文件规定进行编制和重新提交。
[bookmark: _Toc247085717][bookmark: _Toc246996203][bookmark: _Toc179632577][bookmark: _Toc426469898][bookmark: _Toc383438620][bookmark: _Toc144974527][bookmark: _Toc468783616][bookmark: _Toc152045559][bookmark: _Toc343525532][bookmark: _Toc152042335][bookmark: _Toc246996946]3.9响应文件的确认
3.9.1供应商可以通过江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）多次上传响应文件，以规定的提交首次响应文件截止时间前，江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）接受到的最后一份响应文件为准。
3.10响应文件的拒收
3.10.1在规定的提交首次响应文件截止时间后，江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）将不再接受响应文件的上传。
4. 响应文件的开启
[bookmark: _Toc343525533][bookmark: _Toc179632578][bookmark: _Toc426469899][bookmark: _Toc152045560][bookmark: _Toc144974528][bookmark: _Toc246996947][bookmark: _Toc246996204][bookmark: _Toc247085718][bookmark: _Toc468783617][bookmark: _Toc383438621][bookmark: _Toc152042336]4.1 响应文件的开启
4.1.1响应文件的开启将在“苏采云”系统“开标大厅”内公开进行，供应商应当按照《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》规定参加，并在规定的时间内解密响应文件。
[bookmark: _Toc468783618][bookmark: _Toc343525534][bookmark: _Toc179632579][bookmark: _Toc152045561][bookmark: _Toc247085719][bookmark: _Toc246996948][bookmark: _Toc144974529][bookmark: _Toc383438622][bookmark: _Toc426469900][bookmark: _Toc152042337][bookmark: _Toc246996205]4.2 特殊情况的处置
4.2.1在提交响应文件截止时间后，不见面开标系统出现下列情况之一时，响应文件未开启的，暂停开启活动；正在开启的，立即暂停，待系统恢复正常后再组织。
（1）系统服务器发生故障，无法访问或无法使用系统；
（2）系统的软件或数据库出现错误，不能进行正常操作；
（3）系统发现有安全漏洞，有潜在的泄密危险；
（4）其他无法保证信息安全的情形。
4.2.2因供应商自身原因造成响应文件无法解密的，视为撤销响应文件。
4.2.3供应商对响应文件开启活动或开启结果等有疑义的，可向采购人提出。
4.2.4供应商未在系统中确认开启结果的，视同认可开启结果。
[bookmark: _Toc152042338][bookmark: _Toc144974530][bookmark: _Toc247085720][bookmark: _Toc246996206][bookmark: _Toc152045562][bookmark: _Toc468783620][bookmark: _Toc426469902][bookmark: _Toc246996949][bookmark: _Toc383438625][bookmark: _Toc343525537][bookmark: _Toc179632580]5. 响应文件的评审
[bookmark: _Toc152045563][bookmark: _Toc247085721][bookmark: _Toc383438626][bookmark: _Toc152042339][bookmark: _Toc246996207][bookmark: _Toc468783621][bookmark: _Toc144974531][bookmark: _Toc179632581][bookmark: _Toc426469903][bookmark: _Toc343525538][bookmark: _Toc246996950]5.1 磋商小组
5.1.1 响应文件的评审工作由采购人依法组建的竞争性磋商小组负责。磋商小组由采购人代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成，且符合现行的政府采购相关规定。具体人数见供应商须知前附表。
5.1.2 磋商小组成员有下列情形之一的，应当回避：
（1）参加采购活动前三年内，与供应商存在劳动关系，或者担任过供应商的董事、监事，或者是供应商的控股股东或实际控制人；
（2）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；
（3）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系；
（4）法律、行政法规规定的其他条件。
[bookmark: _Toc468783622][bookmark: _Toc246996951][bookmark: _Toc152042340][bookmark: _Toc246996208][bookmark: _Toc152045564][bookmark: _Toc426469904][bookmark: _Toc383438627][bookmark: _Toc247085722][bookmark: _Toc144974532][bookmark: _Toc343525539][bookmark: _Toc179632582]5.2 评审原则
评审活动遵循公正、客观、审慎的原则。磋商小组严格按照本竞争性磋商文件第三章规定的评审程序和标准进行独立评审。本文件中没有规定的评审标准，不得作为评审依据。
[bookmark: _Toc468783624][bookmark: _Toc383438629][bookmark: _Toc426469906]6. 成交
6.1采购人从磋商小组提出的成交候选人中根据符合采购需求且评审得分最高的原则确定成交供应商，并将结果通知所有参加磋商的未成交的供应商。
6.2自成交人确定之日起2个工作日内，在发布竞争性磋商公告的媒介上公告成交结果。同时，向成交人发出成交通知书。成交通知书对采购人和成交人具有同等法律效力。
[bookmark: _Toc468783625][bookmark: _Toc426469907]7质疑和投诉
7.1按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部第94号令）处理
7.2供应商认为竞争性磋商文件、招标过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。
7.3采购人在收到供应商的书面质疑后，在七个工作日内对质疑内容作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关的供应商。
7.4质疑函应当包括但不限于以下内容：
（1）质疑人的名称、地址、邮编、联系人、联系电话；
（2）具体的质疑事项及事实依据；
（3）认为自己的合法权益受到损害或者可能受到损害的相关证据材料；
（4）提出质疑的日期；
（5）质疑函应当署名：质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；质疑人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人签字并加盖单位公章。供应商委托代理质疑的，应当向被质疑人提交授权委托书，并载明委托代理的具体权限和事项。
7.5有下列情形之一的质疑，采购人将不予受理：
（1）非在法定时间内提交的；
（2）非书面形式（含传真、电子邮件等）提出的；
（3）非参加本次招标活动的供应商；
（4）质疑函的内容不符合本章8.3条规定的；
（5）法律、行政法规规定的其他情形。
7.6供应商对采购人的答复不满意或者采购人未在规定的时间内作出答复的，可以依法向政府采购监管部门提出投诉。
7.7供应商提出质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚。
7.8供应商和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向财政部门投诉。
[bookmark: _Toc426469908][bookmark: _Toc343525548][bookmark: _Toc468783626][bookmark: _Toc383438634]8. 合同
[bookmark: _Toc343525549][bookmark: _Toc323716652][bookmark: _Toc426469909][bookmark: _Toc468783627][bookmark: _Toc383438635]8.1 履约保证金
8.1.1成交供应商应按供应商须知前附表规定的履约保证金的形式、金额和提交时间向采购人提交履约保证金。
8.1.2成交供应商不能按本竞争性磋商文件要求提交履约保证金的，视为放弃成交，给采购人造成的损失的，成交供应商还应当予以赔偿。
[bookmark: _Toc343525551][bookmark: _Toc468783628][bookmark: _Toc383438637][bookmark: _Toc426469910]8.2签订合同
8.2.1采购人和成交供应商在供应商须知前附表规定的时间内，根据竞争性磋商文件和成交供应商的响应文件订立书面合同。成交供应商无正当理由拒签合同的，采购人取消其成交资格，并追究其相应责任；给采购人造成损失的，成交供应商还应当予以赔偿。
8.2.2发出成交通知书后，采购人无正当理由拒签合同的，给成交供应商造成损失的，还应当赔偿损失。
[bookmark: _Toc468783629][bookmark: _Toc426469911]9.废标
出现情形之一的，采购人将予以废标，并将废标理由通知所有供应商：
（1）除财库【2014】214号文第二十一条第三款规定的情形外，符合专业条件的供应商或者对竞争性磋商文件作实质响应的供应商不足三家的；
（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（3）供应商的报价均超过了最高限价，采购人不能支付的；
（4）因重大变故，采购任务取消的。
[bookmark: _Toc426469912][bookmark: _Toc468783630][bookmark: _Toc343525553][bookmark: _Toc383438639]10. 纪律和监督
[bookmark: _Toc179632593][bookmark: _Toc343525554][bookmark: _Toc468783631][bookmark: _Toc152042351][bookmark: _Toc246996219][bookmark: _Toc144974543][bookmark: _Toc296590983][bookmark: _Toc426469913][bookmark: _Toc247085733][bookmark: _Toc152045575][bookmark: _Toc246996962][bookmark: _Toc383438640]10.1 对采购人的纪律要求
采购人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与供应商串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。
[bookmark: _Toc426469914][bookmark: _Toc179632594][bookmark: _Toc343525555][bookmark: _Toc246996963][bookmark: _Toc383438641][bookmark: _Toc246996220][bookmark: _Toc152042352][bookmark: _Toc144974544][bookmark: _Toc468783632][bookmark: _Toc247085734][bookmark: _Toc152045576]10.2 对供应商的纪律要求
供应商不得相互串通投标或者与采购人串通投标，不得向采购人或者磋商小组成员行贿谋取成交，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取成交；供应商不得以任何方式干扰、影响开、评标工作。
[bookmark: _Toc144974545][bookmark: _Toc426469915][bookmark: _Toc468783633][bookmark: _Toc343525556][bookmark: _Toc152042353][bookmark: _Toc152045577][bookmark: _Toc383438642][bookmark: _Toc179632595][bookmark: _Toc247085735][bookmark: _Toc246996221][bookmark: _Toc246996964]10.3 对磋商小组成员的纪律要求
磋商小组成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对响应文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在磋商活动中，磋商小组成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。
[bookmark: _Toc383438643][bookmark: _Toc246996965][bookmark: _Toc179632596][bookmark: _Toc343525557][bookmark: _Toc246996222][bookmark: _Toc152042354][bookmark: _Toc247085736][bookmark: _Toc152045578][bookmark: _Toc426469916][bookmark: _Toc468783634][bookmark: _Toc144974546]10.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求
[bookmark: _Toc152042355]与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对响应文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。
[bookmark: _Toc246996967][bookmark: _Toc343525559][bookmark: _Toc152042357][bookmark: _Toc247085738][bookmark: _Toc152045580][bookmark: _Toc179632598][bookmark: _Toc426469918][bookmark: _Toc468783636][bookmark: _Toc246996224][bookmark: _Toc144974547][bookmark: _Toc383438645]11. 需要补充的其他内容
需要补充的其他内容：见供应商须知前附表。
[bookmark: _Toc426469919][bookmark: _Toc468783637][bookmark: _Toc144974554][bookmark: _Toc246996973][bookmark: _Toc152045587][bookmark: _Toc383438646][bookmark: _Toc152042364][bookmark: _Toc179632605][bookmark: _Toc343525562][bookmark: _Toc246996230][bookmark: _Toc247085745][bookmark: _Toc390098841][bookmark: _Toc390246906][bookmark: _Toc383623945][bookmark: _Toc390099019][bookmark: _Toc383623673][bookmark: _Toc383587457][bookmark: _Toc383698648][bookmark: _Toc383679747][bookmark: _Toc383625994]12.竞争性磋商文件的解释
本竞争性磋商文件的解释权属于采购人。
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[bookmark: _Toc247085747][bookmark: _Toc144974556][bookmark: _Toc246996232][bookmark: _Toc152042366][bookmark: _Toc426469921][bookmark: _Toc152045589][bookmark: _Toc343525564][bookmark: _Toc179632607][bookmark: _Toc246996975][bookmark: _Toc468783640]竞争性磋商前附表
	1.1资格审查

	评审事项
	评审因素
	评审标准

	资格审查
	基本资格条件的承诺
	根据供应商提供的承诺书，内容完整且具有法人及法定代表人的印章。（内容及格式参照第五章《供应商基本资格条件承诺书》）

	
	落实政府采购政策需满足的资格要求
	本项目为专门面向中小企业的项目。（供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位，并提供相应证明资料（证明资料要求见本竞争性磋商文件“第二章 供应商须知1.4.2”）如未按要求填写和提供有效证明或相关内容表述不清的，视作不满足此资格要求。）

	
	采购人根据本项目特点，要求供应商具备的特定资格要求
	详见竞争性磋商公告。（提供相关证明材料扫描件并加盖供应商公章和签章完备的诚信投标承诺书）

	响应文件不符合评审标准之一的，评审结论为不合格。

	4.2响应性评审

	评审事项
	评审因素
	评审标准

	响应性评审
	报价
	有且只有一个有效报价，未超过最高限价

	
	响应文件的编制和签署
	符合第二章“供应商须知”第3.5和3.6项规定

	
	合同履行期限
	符合第二章“供应商须知”第1.3.2项规定

	
	技术要求响应
	如磋商后技术要求有变动的，按磋商后确定的技术要求提供相应材料

	
	商务要求响应
	如磋商后商务要求有变动的，按磋商后确定的商务要求提供相应材料

	[bookmark: OLE_LINK9][bookmark: OLE_LINK10][bookmark: _Hlk184662461]
	合同草案条款响应
	如磋商后合同草案条款有变动的，按磋商后确定的合同草案条款响应

	响应文件不符合评审标准之一的，评审结论为不合格。

	5.2详细评审

	[bookmark: _Toc120614221][bookmark: _Toc479757207][bookmark: _Toc383623719][bookmark: _Toc382813932][bookmark: _Toc383587504][bookmark: _Toc390098886][bookmark: _Toc288030331][bookmark: _Toc382814013][bookmark: _Toc16938558][bookmark: _Toc383626040][bookmark: _Toc426469928][bookmark: _Toc382812483][bookmark: _Toc383679793][bookmark: _Toc390099064][bookmark: _Toc513029242][bookmark: _Toc405388431][bookmark: _Toc383698693][bookmark: _Toc390246951][bookmark: _Toc282446295][bookmark: _Toc383623991][bookmark: _Toc20823314]序号
	得分
组成
	评分标准
内容
	评分标准

	1
	投标报价部分
（30分）
	投标报价
（30分）
	资格性审查和符合性审查合格且价格最低的有效报价为评标基准价，其价格分为30分。其他供应商的价格分按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/最终磋商报价）×30分（小数点后四舍五入保留两位）。



	2


	商务
部分
（20分）
	项目负责人（5分）
	供应商拟派项目负责人具备工程类高级工程师（含）以上职称的得5分，本项最高得5分。
注：提供证书扫描件并加盖供应商公章，否则不得分。

	
	
	业绩
（15分）
	供应商自2022年1月1日至今（以交工验收证明材料载明的日期为准）承接并完成过类似公路安防工程施工业绩的，每有一个得5分，本项最高得15分；
注：业绩证明材料须同时提供中标通知书或成交通知书（直接发包项目如没有中标通知书或成交通知书，须提供发包人出具的加盖单位公章的直接发包证明）、施工合同、交工验收证明材料的扫描件并加盖供应商公章，否则不得分。
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技术
部分
（50分）
	工程概述、总体安排、及施工部署等（10分）
	根据供应商提供的本工程的 工程概述、总体安排、及施工部署等内容进行评分：
细致全面、合理、完全响应需求，技术可行性强得10分；较为全面、能响应需求，技术可行性较强得7分；基本完整、基本响应需求的得4分；不完整、响应度低、技术可行性低得1分；不提供不得分。

	
	
	关于本工程施工进度计划的描述，以及为完成该计划所定措施（10分）
	根据本工程施工进度计划的描述，以及为完成该计划所定措施等内容进行评分：
细致全面、合理、完全响应需求，技术可行性强得10分；较为全面、能响应需求，技术可行性较强得7分；基本完整、基本响应需求的得4分；不完整、响应度低、技术可行性低得1分；不提供不得分。

	
	
	工程分部分项工程的施工方案、关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案、具体施工技术措施（20分）
	根据供应商提供的本工程的施工方案、关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案、具体施工技术措施等内容进行评分：
细致全面、合理、完全响应需求，技术可行性强得20分；较为全面、能响应需求，技术可行性较强得15分；基本完整、基本响应需求的得10分；不完整、响应度低、技术可行性低得5分；不提供不得分。
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	安全文明施工、施工现场扬尘污染防治措施及环境保护方面的措施（5分）
	根据安全文明施工、施工现场扬尘污染防治措施及环境保护方面的措施进行评分：
细致全面、合理、完全响应需求，技术可行性强得5分；较为全面、能响应需求，技术可行性较强得4分；基本完整、基本响应需求的得3分；不完整、响应度低、技术可行性低得2分；不提供不得分。

	
	
	保证项目实施的技术设备和人力资源安排（5分）
	根据供应商提供的本工程的保证项目实施的技术设备和人力资源安排进行评分：
细致全面、合理、完全响应需求，技术可行性强得5分；较为全面、能响应需求，技术可行性较强得4分；基本完整、基本响应需求的得3分；不完整、响应度低、技术可行性低得2分；不提供不得分。



1.资格审查
1.1资格审查
1.1.1资格审查由竞争性磋商小组负责。
1.1.2资格审查因素和标准：见竞争性磋商前附表
2.磋商
2.1确定磋商对象
磋商小组邀请资格审查合格的供应商参加磋商。
2.2磋商
2.2.1磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商，供应商在项目评审全过程中应保持通讯畅通，并安排法定代表人或授权委托人与采购人及磋商小组联系。
2.2.2磋商小组与供应商就采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款进行磋商。
2.2.3磋商结束后，磋商小组依据磋商的情况，形成经磋商确定的磋商文件。
2.2.4对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。
2.2.5在提交最终报价之前，供应商可以根据磋商情况退出磋商。
3.再次提交响应文件
3.1技术、服务要求和合同草案条款响应
供应商按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求，对采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款作出响应。
3.2最终报价
供应商按照磋商小组的要求，在规定的时间内，通过“苏采云”系统提交最终报价。供应商最后一次报价或最终报价应在工程数量、要求、服务等方面不降低的情况下，不得高于前一次报价，否则，磋商小组有权拒绝该磋商报价并不再给予报价补救机会。
4.响应性评审
4.1响应性评审由竞争性磋商小组负责。
4.2响应性评审因素和标准：见竞争性磋商前附表。
5.详细评审
5.1详细评审由竞争性磋商小组负责。
5.2详细评审因素和标准：见竞争性磋商前附表。供应商的最终得分为磋商小组所有评委评分的算术平均值，保留小数点后两位。
6.推荐成交候选人
磋商小组采用综合评分法对供应商的响应文件和最终报价进行综合评分。磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名及以上成交候选供应商，并编写评审报告。
7.确定成交供应商
采购人从磋商小组提出的成交候选人中根据符合采购需求且评审得分最高的原则确定成交供应商，并将结果通知所有参加磋商的未成交的供应商。
8.澄清、说明或补正
8.1磋商小组在评审过程中，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。
8.2磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。
8.3供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商的书面澄清材料作为响应文件的补充。
8.4供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。
8.5磋商小组不得接受供应商主动提出的澄清、说明或补正。
8.6需要供应商进行澄清、说明和更正的，磋商小组将通过苏采云系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和更正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。接到磋商小组澄清、说明和更正要求的供应商如未按规定做出澄清、说明和更正，其风险由供应商自行承担。
9.评审过程中特殊情况的处理规定
9.1磋商小组成员的更换
（1）评审过程中，因磋商小组成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致磋商小组组成不符合规定的，采购人将依法补足后继续评审。被更换的磋商小组成员所作出的评审意见无效。 
（2）无法及时补足磋商小组成员的，采购人将停止评审活动，封存所有资料，依法重新组建磋商小组进行评审。原磋商小组所作出的评审意见无效。
9.2异常低价的处理
依据《江苏省财政厅转发财政部关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》(苏财购〔2026〕36号)规定：
（一）评审过程中出现下列情形之一的，询价小组应当启动异常低价投标（响应）审查程序： 
1.投标(响应)报价低于全部通过符合性审查供应商投标(响应)报价平均值50%的，即投标(响应)报价<全部通过符合性审查供应商投标(响应)报价平均值×50%；
2.投标(响应)报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标(响应)报价50%的，即投标(响应)报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标(响应)报价×50%；
3.投标(响应)报价低于采购项目最高限价45%的，即投标(响应)报价<采购项目最高限价×45%；
4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
 (二)评审委员会启动异常低价投标(响应)审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标(响应)价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标(响应)文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标(成交)价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标(响应)供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标(响应)处理。
9.3争议解决
磋商小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的成员须在评审报告上签署不同意见及理由。
9.4评审终止
磋商小组发现竞争性磋商文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行，或者竞争性磋商文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评审工作，与采购人沟通并作书面记录。采购人确认后，终止评审活动。
9.5得分相同
评审得分相同的，最终报价低的优先；评审得分且最终报价相同的，技术指标得分高的优先；评审得分、最终报价和技术指标得分均相同的，采购人随机抽取方式确定。
9.6评审报告签署
评审报告应当由磋商小组全体人员签字认可。磋商小组成员对评审报告有异议的，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由磋商小组书面记录相关情况。磋商小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。
10.判定无效响应的规定
10.1响应文件开启过程中，有下列情形之一的，作无效响应处理。
（1）响应文件无法解密；
（2）响应文件未在规定的时间内解密成功。
10.2资格审查结果为不合格的，作无效响应处理。
10.3评审过程中，有下列情形之一的，作无效响应处理。
（1）未按照磋商小组要求提供书面说明及相关证明材料证明其报价合理性的；
（2）响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。
10.4磋商环节及提交最终报价后如出现以下情况的，供应商的响应文件无效：
（1）未按照磋商小组规定的时间、逾期提交最终报价的；
（2）如供应商的最终报价超过竞争性磋商文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价的；
（3）供应商未按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求，对采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款作出响应。
10.5法律、法规规定的其他无效响应情形。
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1工程概况
1.1建设地点：泰兴市。
1.2现场条件及周边环境情况：供应商自行踏勘。
1.3建设内容：图纸及清单中注明的泰兴市2026年农村公路安全隐患整治工程施工。
2工程量清单说明（具体内容详见招标控制价清单及编制说明）
2.1本工程量清单应与竞争性磋商文件、通用合同条款、专用合同条款等章节内容及图纸（如有）一起阅读和理解，相关资料请各供应商从江苏省政府采购网自行下载。
[bookmark: _GoBack]2.2本工程量清单仅是投标报价的共同基础，竣工结算的工程量按合同约定确定。合同价格的确定以及价款支付应遵循合同条款（包括通用合同条款和专用合同条款）以及竞争性磋商文件的有关约定。
3投标报价说明
  供应商无需编制工程量清单报价文件，按照预算价下浮报总价，结算时各单价直接将预算价按照成交下浮率（特指实际下浮率，安全生产费、暂列金额、专业工程暂估价等不可竞争费用不下浮）同步下浮执行。结算时以审计后的实际工程量为准，按实结算。
4其他说明
4.1本工程质量要求：合格。本工程施工必须符合国家相关规范要求，确保通过验收。
4.2项目实施中，出现与地方行政主管部门、地方管理部门、居民有关的矛盾由成交人自行解决，产生的任何费用由供应商在投标报价时自行考虑；
4.3施工过程中不得污染周边环境（绿化、道路等），不得对周边环境造成影响，不得因施工损坏现状，否则一切责任由供应方承担，由此造成的一切损失由成交人承担。
4.4安全生产
4.4.1施工现场内及周边须设置临时施工围挡、防护设施、临时警示标牌标志、警示灯、夜间照明、夜间交通指示灯（夜间必须正常显示）以及施工现场内、外的临时交通安全设施等，相关费用已包含在投标报价中。
4.4.2交通安全设施的设置方案须符合交警、城管部门、采购方的要求，施工车辆进出场地必须减速慢行，出入口必须有专人看护，确保出入口的交通安全。
4.5供应方须做好现场环境保护，做好防尘、降噪等措施，费用已包含在投标报价中。
4.6施工排水（渗水、居民用水、雨水等）均包含在报价中，由施工单位响应时综合考虑。
4.7供应方搭建的临时设施和材料堆场必须服从采购方和监理单位的统一安排。如供应方不服从，采购方有权根据项目管理规定对供应方进行处罚。
4.8在国家规定的工程合理使用期限内，供应方确保该项目工程的质量。因供应方原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，供应方应承担损害赔偿责任。
4.9发生须紧急抢修事故，供应方接到事故通知后，应立即到达事故现场抢修。
4.10本工程在施工中执行现行的国家、省级及工程所在地颁发的环保、节能、电器安装、防雷、安全、消防等有关规定。
4.11供应方要对施工人员进行上岗安全培训和安全交底工作，做到规范施工，对整个工程的安全负全责，并承担因供应方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用。在工程验收前应向采购方提供采购工程的一套完整的安全资料。本工程供应方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除安全隐患。供应方必须成立项目安全管理小组，所有工程施工过程均必须有专职安全管理人员在施工现场，实施安全监督。
4.12供应方不得借资质投标，不得挂靠有资质的单位参加投标，供应方不得将工程转包或者分包。采购方发现供应方有上述情况，将终止施工合同，责令成交人立即退场，因此造成的一切损失均由供应方承担，今后禁止该单位参加建设方的一切招标活动。
4.13供应方必须及时支付材料设备供应商的合同款，供应方必须按国家规定及时支付工人工资，采购方将对供应方支付工人工资履行情况进行监督。采购方有权使用履约保证金支付拖欠的工人工资。如因供应方未能及时发放农民工工资引发农民工群体性上访事件，每发生一次群体性上访事件扣罚成交人5万元，由供应方承担由此产生的一切后果。
4.14供应方必须根据采购方的要求在采购方规定的时间内拆除临时设施、施工机械及其基础，并将其垃圾运离施工现场，所发生的费用由供应方承担，清理完成后供应方须报监理、采购人验收确认；施工场地外围5米范围内必须与施工场地内一样整洁、干净、文明施工；若采购方安排人员完成上述工作，所发生的费用将双倍从工程款中扣除。
4.15采购方有权进行变更、对工程量进行增加、调减，这均属于合同范围，供应方应及时按变更进行施工，不得以任何理由拒绝。变更（或通知书）经总监理工程师和建设单位工程师共同确认转交给供应方，供应方才能按变更（或通知书）进行施工。
4.16供应方应自行处理好材料供应、设备供应等矛盾，如引起施工中断，中断期间不计取任何费用，该风险由供应商在投标报价时自行考虑。供应方须加强对场地周边城市、公建配套管网的保护，如发生破坏，由供应方负责赔偿，并承担全部责任。
4.17供应商必须认真踏勘现场，考虑行人、行车干扰，相关费用已包含在供应商投标报价中。
4.18工程使用的所有材料、设备必须经建设单位认可后方可进场使用，如不经采购方和监理单位认可，供应方擅自进场使用的，采购方有权拒付该部分款项同时有权对供应方处违约金1万元的处罚并终止合同，同时供应方还须赔偿建设单位实际损失。
4.19本工程发生工程变更或产生签证引起工程造价增减的，最终价格以“工程竣工结算核对并经采购方、供应方双方确认签字”的文件为准。
4.20在工程施工过程中，若有新规范、新工艺、新材料推广应用的，采购方有权进行变更，变更发生后价格结算时按相关定额执行，有关材料设备有信息指导价的，按工程结算费率同比例计算；没有信息指导价的按认质认价方式定价，纳入结算总价。
4.21供应商要充分了解项目情况，对招标控制价（或最高限价）如有异议，供应商需按竞争性磋商文件约定的时间提出异议，如供应商在磋商响应期间无异议，那供应商成交后不得再以任何理由向采购人提出任何费用。
4.22农民工工资支付及担保按照国家、省市相关规定执行。
4.23供应方须重点考虑可能影响项目进度、安全、质量的各种因素，须全面服从采购方对于项目管理提出的各项要求。供应方须严格落实安全防护措施，供应方安全防护设施不到位或出现相关文件（如安全生产的相关法律、法规，建设工程的相关安全规范等）规定须暂停施工的情形，监理人有权立即责令供应方停止施工，要求供应方进行整改，供应方整改满足相关文件（如安全生产的相关法律、法规，建设工程的相关安全规范等）要求且得到采购方和监理人批准后方可恢复施工。
4.24项目实施过程中，除不可抗力，项目部组成人员不得变更。采购人、行政主管部门将会加大本工程施工项目部组成人员到岗情况巡查频率和力度。对成交后施工单位项目部组成人员不到岗履职、履职不到位等不良行为，经核实后行政主管部门将依法作出相关处罚。
4.25采购人不组织踏勘现场，供应商应对照施工图纸自行踏勘现场，充分了解本工程的施工现场条件及本工程的施工难度，根据现场情况及自身的施工方法自主报价，现场可能涉及的零星工程施工由供应商自行考虑在报价中。
5商务要求
5.1工期要求：5个月，缺陷责任期：24个月。
5.2质量要求：工程交工验收合格，竣工验收合格。
5.2付款方式：（1）合同签订进场施工预付合同价的10%（扣除暂列金额，含应预付的安全生产费），在第一次支付进度款时全部扣回。
（2）为贯彻落实《关于印发江苏省工程建设领域农民工工资支付管理办法的通知》，合同签订进场后将合同价(扣除暂列金额)的20%付至农民工工资专用账户(支付前需提供承诺函)。为保障农民工工资按时足额支付，承包人应每月编制农民工工资资料，以便发包人按照相关规定要求，按月及时足额从农民工工资专用账户中拨付人工费用。
（3）按月计量，交工验收合格后付至工程计量款的80%，缺陷责任期满后按结算审定价付清。工程质量保金包含在未支付的工程计量款中。
本项目付款方是“泰兴市公路事业发展中心”，承包人必须按发包人要求向发包人提供正规税务发票（当期支付的全额发票），否则不予支付。由泰兴市交通工程项目管理有限公司负责初步核实、确认，经泰兴市公路事业发展中心最终审核确认后上报当地财政部门予以审批和支付（由于财政部门相关工作的延后，不计发包人延期支付条款）。合同工期内，增值税率如有调整，在结算时根据国家最新规定标准一并据实调整。
工程结算经审计审核后，核减率达到5%（采用合同价加变更结算方式的，核减率为核减额与送审的变更价之比）的，核减部分审计、审核费用由承包人负担；核减率达到10%的，所有审计、审核费用全部由承包人承担；核减率达到15%的，除所有审计、审核费用全部由承包人承担外，发包人有权再行按核减额的5%核减承包方工程结算额；以上核减费用由发包人直接在结算款中扣减承包人的工程款。该项目结算审核后，发包人进行结算复审时若进行工程费用核减的，核减的工程费用及利息（按中国人民银行短期贷款利率计算）由承包人在已收取的工程款中无条件退还。
[bookmark: _Toc3533][bookmark: _Toc26939][bookmark: _Hlt26955039][bookmark: _Hlt26671244][bookmark: _Toc26554094][bookmark: _Toc49090576][bookmark: _Toc120614282][bookmark: _Toc288030359][bookmark: _Toc282446331]
第五章  响应文件的编制及格式

1.响应文件的构成
（1）磋商报价表
（2）响应函及附录
（3）资格及资信证明文件
（4）技术标准和要求响应承诺
（5）企业综合实力证明材料
（6）供应商认为应列入响应文件的其他材料
2.响应文件的编制内容及编制要求
2.1磋商报价表
2.1.1供应商必须按表中规定格式完整、清晰、正确填写；
2.1.2磋商报价表中的价格应与响应文件中响应函中的价格一致。
2.1.3磋商报价表格式见附件。
2.2响应函及附录
2.2.1供应商必须按表中规定格式完整、清晰、正确填写；
2.2.2响应函及附录应加盖供应商法人公章并经法定代表人或经其正式授权的代表签名或盖章。授权代表签名或盖章时，须将《法定代表人授权委托书》及其附件附在响应文件中。
2.2.3响应函及附录和法定代表人授权委托书的格式见附件。
2.3资格及资信证明文件
2.3.1该部分内容是资格性审查和综合评分的依据，供应商应根据第三章竞争性磋商的评审内容和评审标准提供相应的材料。
2.3.2资格及资信证明文件应包括而不限于以下内容：
（1）供应商基本资格条件承诺书
（2）法定代表人授权委托书（法定代表人参加投标的提供法定代表人身份证明书，格式附后）
（3）供应商营业执照
（4）供应商资质证书、安全生产许可证
（5）拟派项目负责人注册建造师证书或职称证书、安全生产考核合格证书、任职信息截图
（6）供应商为项目负责人缴纳养老保险的证明材料（具体要求见竞争性磋商公告）
（7）诚信投标承诺书（格式附后）
（8）中小企业声明函、监狱企业证明、残疾人福利性单位声明函（如有）
（9）供应商认为需要提供的其他资格及资信证明文件
2.4技术标准和要求响应承诺
根据磋商文件要求提供技术标准和要求响应承诺。
2.5企业综合实力证明材料
对照第三章竞争性磋商中的综合评分中的评审因素，针对本采购项目特点，自行编制。
2.6供应商认为应列入响应文件的其他材料
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3.响应文件参考格式
3.1响应文件封面格式




响应文件




项目（标包）名称：
项目编号：



供应商名称：  （盖法人公章）    
                  联系人：
                  联系电话：
                  邮箱：
                  日 期：   年   月   日   





3.2磋商报价表
磋商报价表
按“江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）”中格式填写。

3.3响应函
响 应 函

致泰兴市公路事业发展中心：
我方收到贵方编号竞争性磋商文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加此项目的报价。
1、 我方愿意按照竞争性磋商文件的一切要求，提供本项目的报价，总报价见《磋商报价表》。
2、 我方愿意提供江苏众成工程咨询有限公司在竞争性磋商文件中要求的文件、资料。
3、 我方同意按竞争性磋商文件中的规定，本响应文件报价的有效期限为报价截止之日起60天。
4、 如果我方的响应文件被接受，我方将履行竞争性磋商文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量，完成竞争性磋商文件要求的所有工作内容。
5、 我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》，并按《中华人民共和国民法典》和合同条款履行自己的全部责任。
6、 我方认可并保证遵守竞争性磋商文件的所有规定，放弃对竞争性磋商文件提出质疑的权利。
7、 如果我方被确定为成交供应商，我方愿意按照要求缴纳履约保证金。且我方如无不可抗力，又未履行竞争性磋商文件、响应文件和合同条款的，一经查实，我方愿意赔偿由此而造成的一切损失，并同意接受按竞争性磋商文件的相关要求对我方进行的处理。

供应商名称（盖章）：
法定代表人（签字或盖章）：
电话：                              传真：
通讯地址：                          邮编：
邮箱：

响应函附录

	1
	项目（标包）名称
	泰兴市2026年农村公路安全隐患整治工程施工

	2
	项目编号
	

	3
	投标总报价
	以苏采云系统中提交的最终报价为准

	4
	拟派项目负责人
	姓名：

	5
	合同履行期限
	  日历天

	6
	质量标准
	合格






供应商名称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：

3.4供应商基本资格条件承诺书

供应商基本资格条件承诺书
一、按照《政府采购法》第二十二条规定的供应商基本资格条件，我公司郑重承诺如下：
1.我公司具有独立承担民事责任的能力；
2.我公司具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3.我公司具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；
4.我公司具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
5.我公司参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
6.我公司未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。
二、我公司承诺：在本次响应过程中，我公司不存在本项目竞争性磋商文件第二章第1.4.4条所列情形之一。

供应商名称(盖法人章)：
法定代表人 (签字或签章)：
日期： 年  月  日

3.5中小企业声明函、监狱企业证明、残疾人福利性单位声明函格式
中小企业声明函（工程）
（注：符合条件的请提供本函，不符合的不提供本函）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小微企业。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1. （标的名称） ，属于   建筑业   ；承建企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2. （标的名称） ，属于   建筑业   ；承建企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：
日期：

注：1 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2、中小企业划分标准详见“工信部联企业〔2011〕300号通知中的《中小企业划型标准规定》。
3、中标、成交供应商享受中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随中标、成交结果公开中标、成交产品制造商的《中小企业声明函》。
4、供应商提供的声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。





监狱和戒毒企业（监狱企业）证明
（注：符合条件的监狱企业请提供，不符合的不提供）
提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。



残疾人福利性单位声明函
（注：符合条件的残疾人福利性单位请提供本函，不符合的不提供本函）


本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。



单位名称（盖章）：

日  期：

3.6法定代表人身份证明书
	法定代表人身份证明书

单位名称：                                    
单位性质：                                    
地    址：                                    
成立时间：		年		月		日
经营期限：		                             
姓    名：		 性别：		年龄：		  
身份证号码：
系          （供应商单位名称）         的法定代表人。

特此证明。

（须附身份证复印件）

供应商：             （盖公章）
法定代表人签名：
日  期：    年    月   日

3.7法定代表人授权委托书
法定代表人授权委托书

委托人：
地  址：
法定代表人：
受委托人：
受委托人居民身份证号码：
受委托人电话：
现委托上述受委托人在         （采购项目名称）         竞争性磋商活动中，作为委托人的授权委托人。
委托权限：领取竞争性磋商文件、与采购人（采购代理机构）接洽各项磋商事宜，编制、签署、递交、澄清、说明、补正响应文件，参加磋商，签订合同和处理有关事宜等特别授权。受委托人联合行使或独立行使的委托权限，其法律后果由委托人承担。
授权委托人无转委托权。采购人（采购代理机构）有权拒绝其他任何代表委托人行使的投标事宜，以及超出本授权范围的其他事宜。
委托期限自年月日起，至 年月日止。


（须附法定代表人、受委托人身份证复印件）
                              委托人（盖法人公章）：
                             法定代表人（签名或盖章）：
                  受委托人（签名或盖章）：
日   期：    年  月  日



3.8诚信投标承诺书
诚信投标承诺书
（采购人）    ：
       （供应商名称）自愿参加              （项目名称）的竞争性磋商活动，并做如下承诺：
1.在本项目的竞争性磋商活动中，自觉遵守相关法律法规的规定，遵循诚实信用的原则。
2.响应文件中所有内容均为我单位真实意思表达，且均已核实并保证真实有效。
3.无法律、法规及磋商文件中规定的限制参加投标的行为。
4.不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取成交。
5.不与采购人（招标代理）或其他供应商相互串通投标，损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益。
6.公平竞争，不背后搞小动作，无恶意投诉、诋毁、排挤其他供应商的行为。
7.不向采购人（招标代理）或者磋商小组成员行贿、打招呼，以谋取成交。
8.成交后在响应文件规定的时间内依法与采购人签订合同。
9.不进行缺乏事实根据或法律依据的投诉。
10.本公司拟派往本工程的项目负责人现阶段没有担任其他在建工程项目的项目经理。
11.本公司拟派往本工程的项目负责人未同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业。
12.无建筑市场不良行为在江苏建设工程招标网、泰州市住房和城乡建设局官网、泰州市公共资源交易平台上被曝光。
13.不存在竞争性磋商文件第二章供应商须知第1.4.4项规定的情形。
14.符合竞争性磋商公告二.（三）.(4)、二.（三）.(5).①②的规定。
如我单位违反上述承诺内容，自愿接受采购人、主管部门调查处理，并承担由此引发的一切后果。
承诺人（盖法人公章）：
法定代表人（签字或盖章）：
年    月    日


3.9技术标准和要求响应承诺
技术标准和要求响应承诺
一、我方已经仔细阅读并充分理解本竞争性磋商文件第四章技术标准和要求、第六章合同条款及格式的内容，并郑重承诺完全按照技术标准和要求和合同条款提供相应的服务，并自愿放弃对其中意义不明确内容的解释权。
二、技术要求完全响应，详细内容以竞争性磋商文件要求和磋商变动情况为准。
三、商务要求完全响应，详细内容以竞争性磋商文件要求和磋商变动情况为准。
四、合同草案条款完全响应，详细内容以竞争性磋商文件要求和磋商变动情况为准。
供应商名称(盖法人章)：
法定代表人 (签字或签章)：
日期：   年  月   日


3.10企业综合实力证明材料




3.11供应商认为应列入响应文件的其他材料
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泰兴市交通建设工程
施工合同协议书



	工程名称：
	

	合同编号：
	

	发包人：
	泰兴市公路事业发展中心


	承包人：
	

	签订日期：
	年 月 日







合同协议书
泰兴市公路事业发展中心（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施      工程 ，已接收          （承包人名称，以下简称“承包人”）对该项目       标段施工的投标。发包人和承包人共同达成如下协议：
一、工程概况
            标段包含：安委办挂牌整治道路交通事故多发路段、县道标志标线排查、重大安全风险隐患等以及农村道路安防。
本次合同范围为：施工图和工程量清单范围内的交通标志、标线、波形梁护栏、道口标注、减速带、凸面反光镜及相关附属设施等的施工及为实施以上工程所必需的临时工程的施工及工程缺陷修复。
二、合同文件的组成部分
（1）本协议书及各种合同附件（含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料）；
（2）中标通知书；
（3）投标函及投标函附录；
（4）项目专用合同条款；
（5）公路工程专用合同条款；
（6）通用合同条款；
（7）工程量清单计量规则；
（8）技术规范；
（9）图纸；
（10）已标价工程量清单；
（11）承包人有关人员、设备投入的承诺及投标文件中的施工组织设计；
（12）其他合同文件
上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准。
三、合同价及支付结算
1.根据工程量清单所列的预计数量和单价或总额价计算的签约合同价：人民币（大写）        元整 （¥       ）。
2.付款方式及结算：
（1）合同签订进场施工预付合同价的10%（扣除暂列金额，含应预付的安全生产费），在第一次支付进度款时全部扣回。
（2）为贯彻落实《关于印发江苏省工程建设领域农民工工资支付管理办法的通知》，合同签订进场后将合同价(扣除暂列金额)的20%付至农民工工资专用账户(支付前需提供承诺函)。为保障农民工工资按时足额支付，承包人应每月编制农民工工资资料，以便发包人按照相关规定要求，按月及时足额从农民工工资专用账户中拨付人工费用。
（3）按月计量，交工验收合格后付至工程计量款的80%，缺陷责任期满后按结算审定价付清。工程质量保金包含在未支付的工程计量款中。
本项目付款方是“泰兴市公路事业发展中心”，承包人必须按发包人要求向发包人提供正规税务发票（当期支付的全额发票），否则不予支付。由泰兴市交通工程项目管理有限公司负责初步核实、确认，经泰兴市公路事业发展中心最终审核确认后上报当地财政部门予以审批和支付（由于财政部门相关工作的延后，不计发包人延期支付条款）。合同工期内，增值税率如有调整，在结算时根据国家最新规定标准一并据实调整。
3.安全生产费用实行总量控制，采用现场计量与总额包干相结合的方式进行。承包人应当提供发票、收据、工程确认（结算）单、机械设备租赁合同、与安全生产有关的技术服务合同、转账凭证等票据凭证，照片、视频、当事人签字等证明材料，经监理工程师现场审核确认的计量资料，或者能够证明安全生产费用实际投入的其他相关资料作为计量凭证。所有凭证应当经承包人项目专职安全员和安全总监（或者安全副经理）或者项目经理签字确认。承包人应当对所提供计量凭证的真实性负责。发包人依据监理工程师的审核意见签字确认后进行计量支付。
4.合同外项目单价的确认，已标价工程量清单中无适用或类似子目的单价时，发包人将根据投标截止日所在月前一个月的材料信息信息价确定预算价格，并按照承包人中标合同价与预算的比值同比例下浮确定综合单价。
5.由于施工工期较短，结算时按中标下淫率确定的单价进行结算，不调差。
6.对几何尺寸、强度等主要技术指标不符合质量要求的分项工程，承包人必须整改，无法整改且不影响使用的，除按实计量外，还将扣除该分项工程计量的20%，计量资料不及时上报、工程不及时结算，不予安排资金。
7.本项目暂列金额由监理工程师报发包人批准确认后全部或部分地使用。
8.完成合同约定内容且交工验收合格后3个月内需完成结算资料编制，6个月内完成结算审核。工程结算经审计审核后，核减率达到5%（采用合同价加变更结算方式的，核减率为核减额与送审的变更价之比）的，核减部分审计、审核费用由承包人负担；核减率达到10%的，所有审计、审核费用全部由承包人承担；核减率达到15%的，除所有审计、审核费用全部由承包人承担外，发包人有权再行按核减额的5%核减承包方工程结算额；以上核减费用由发包人直接在结算款中扣减承包人的工程款。该项目结算审核后，发包人进行结算复审时若进行工程费用核减的，核减的工程费用及利息（按中国人民银行短期贷款利率计算）由承包人在已收取的工程款中无条件退还。
四、承发包项目部主要人员
项目经理：     ，技术负责人：     ，安全员：     。
1.投标书中所列项目经理、项目总工（技术负责人）等主要人员未经发包人同意一律不得调整更换，否则将根据其在项目中所担任的职务、级别予以罚款（项目经理、项目副经理（若有）与项目总工不超过10万元/人•次，其他主要人员【其他主要人员包括：道路工程师、质量（检）工程师、合同计量工程师、测量工程师、专职安全员】不超过5万元/人•次），并按有关规定上报主管部门予以处罚，上述罚款从工程计量款中扣除。
2.项目经理、项目总工采取消极履行合同职责、故意违规等行为迫使发包人要求更换的，应按照承包人提出更换项目经理、项目总工相关规定扣取违约金。
3.承包人投入的项目经理、项目总工在工程实施过程中因死亡或存在重伤、重大疾病而无法继续履行职责的，必须经发包人核实确认，必要时还需至发包人指定的三级甲等医院核实确认。除死亡或存在重伤、重大疾病而无法继续履行职责外，其余任何情况而无法继续履行相应职责的人员，均一律不免除处罚。
五、工期
1.工期：  5  个月，缺陷责任期：  24  个月。如施工过程中施工进度严重滞后，影响整个工期，发包人有权对剩余工程进行切割，由此产生的一切后果由原中标单位承担。
2.逾期交工违约金：10000元/天；逾期交工违约金限额：10%签约合同价。
3.承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。
六、质量
1.工程交工验收质量评定：合格；竣工验收质量评定：优良。
2.严格组织举牌验收。承包人要加强质量通病防控。在施工现场验收部位设立验收公示牌，验收完成后，将留存的影像资料作为工程质量验收资料的附件，保证工程质量责任可追溯。承包人应在质量控制点验收前，加强自检，做好实施举牌验收的各项准备工作。对需要进行举牌验收的部位，于自检合格后48小时内书面通知监理单位。
3.严格隐蔽工程施工。涉及基础浇筑、钢筋笼绑扎、垫层浇筑、碎石回填、道路结构层、面层修复等隐蔽工程施工时，承包人严格按设计和规范组织施工，并通过可视化监管（视频记录仪等）的方式留下重要节点的影像资料和检测验收资料，为项目结算审核与复审提供详实依据。隐蔽工程的验收应报监理单位或发包人共同参加。未经验收合格的，不得进行工程隐蔽或下道工序的施工。
4.施工阶段因承包人工程质量管控不到位，发包人将下发《质量安全检查通知单》，承包人整改完成后书面回复。未按时整改回复或未整改到位的，将对承包人追究违约责任，罚款人民币1000元/次，对拒不整改或屡教不改的，按双倍罚款，同时报市行政主管部门处理，列入履约评价。
另外，要严格执行成品保护制度，凡因成品保护措施不得力，导致成品、半成品大量污染损坏，严重影响工程质量的，处以3000元违约金，并承担因此导致的所有损失。
七、安全
1.项目安全生产的达标目标： 安全无事故。
2.承包人在施工过程中应加强安全教育，规范做好各类安全防范措施，确保施工和交通安全，一旦发生安全责任事故，承包人全权负责处理，并承担一切责任。发包人将与承包人另行签订安全生产合同。
3.承包人负责严格落实安全生产、文明施工管理责任。
（1）依据苏交建便函〔2025〕198号文“关于印发全省公路水运建设领域严格落实安全生产责任保险投保规定的提示函”，承包人需投保安全生产责任保险。
（2）承包人承诺依规提足用好安全文明施工措施费，采购符合规定的合格安全防护用品，做好安全文明施工费使用台账，配合发包人检查费用使用情况。
（3）承包人必须按照发包人统一模板、要求打印安装公益广告，确保符合文明城市创建要求；承包人保证施工围挡的规格应符合相关规定及文明城市创建要求。
（4）承包人必须根据本项目的实际情况编制各类安全专项施工方案，并按照该方案实施，发包人不定期对项目进行安全检查：发现现场存在安全隐患、文明施工不到位等情况的，发包人将下发《质量安全检查通知单》。承包人整改完成后书面回复。对未在限期内完成整改回复或未整改到位的，将对承包人追究违约责任，罚款人民币1000元/次，对拒不整改或屡教不改的，按双倍罚款，同时报市行政主管部门处理。
八、保证金
1.签约合同前，按照约定承包人需向发包人提供中标金额的10%为履约保证金(最近一次江苏省公路水运建设市场信用等级评价（以递交投标文件截止当日为准）为AA级的中标人或列入最近一期“江苏省公路水运建设市场守信激励对象名单（红名单）”的中标人可按50%递交），履约保证金可以采用现金或银行保函的形式。履约保证金在工程交工之后返还（不计息）。
2.承包人应按现行规定缴纳农民工工资保证金（施工合同额的1.5%，最高不超过300万元）。农民工工资保证金可以采用现金或银行保函的形式或法律法规允许的其他支付形式。合同实施中，发包人将对此进行督查考核，并将考核结果纳入承包人信用等级评价；合同实施过程中，因承包人原因而造成的农民工上访等一切风险因素及后果承包人自行承担。农民工工资保证金在发包人签发交工验收证书，承包人作出书面承诺该工程不存在拖欠农民工工资问题后返还。
五年内在全国交通工程建设领域未发生拖欠农民工工资行为且当年在江苏省交通建设市场信用等级为AA级的企业，可以免缴保证金；对列入红名单的从业单位，或2年内在全国交通工程建设领域未发生拖欠农民工工资行为且当年在江苏省交通建设市场信用等级为AA级的企业，可以免缴50%的农民工工资保证金。
3.质量保证金。本项目质量保证金为合同价的3%。（包含在交工验收合格后未支付的工程款中）
九、其他
1.本项目建设单位为泰兴市公路事业发展中心，负责支付工程建设费用。集建单位为泰兴市交通工程项目管理有限公司，履行项目建设管理权利和义务，全面负责项目建设全过程管理直至竣工验收。
2.发包人将按照有关规定定期对承包人进行履约考核，考核结果上报上级主管部门。
3.工程实施过程中，承包人应无条件服从发包人对施工组织计划、工程量的调整，以及对工程管理和质量方面提出的有关要求。工程施工结束30天内必须规范整理好全部竣工资料和计量资料，并移交发包人。
4.承包人必须充分调查本工程的现场情况，制定较详实的实施计划和交通组织方案，确保施工及交通安全。
5.承包人应及时组织施工队伍进场，严格按施工组织计划施工。如承包人时序进度严重滞后，影响整个工期，发包人将视具体情况有权对剩余工程予以切割，并根据与剩余工程承包人结算价格从承包人计量中予以扣除，由此产生的一切后果由承包人承担。
6.承包人所承揽项目被行政主管部门通报的，第一次罚款人民币5000元，从第二次起，每次罚款人民币10000元，且发包人将在两年内禁止该项目负责人作为本市集中建设施工项目组成人员。承包人还应遵守发包人针对本项目制定的其他管理制度。
7.承包人驻地建设必须满足相关要求，同时应规范建立与工程规模匹配的工地试验室或委托第三方试验检测机构，配备满足日常质量检测需要的人员、试验仪器和设备，保证日常的质量检测工作。
8.发包人在工程施工时有权根据实际情况并按照程序进行变更设计和调整工程量，承包人不得由此提出异议。
9.工程实施期间，发包人将根据本工程实际情况制定有关奖惩管理办法，承包人需服从。如不能按期完成，发包人将按照管理办法给予处罚，出现质量问题，一切损失由承包人负责。
10.本工程缺陷责任期为交工验收后24个月，在缺陷责任期内，如因承包人原因造成的工程缺陷、病害或其他不合格之外，承包人必须及时组织修补、重建和修复，其缺陷修复费用由承包人自行负责；承包人未及时组织修补、重建和修复，造成的一切后果由承包人承担。
11.如施工单位存在设计变更虚报、造假（包括工程量造假）等行为，发包人根据相关规定有权对其进行经济惩罚。
十、合同生效
1.本协议书在承包人提供履约保证金后，由双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖单位章后生效。全部工程完工后经交工验收合格、缺陷责任期满签发缺陷责任终止证书后失效。
2.本协议书正本三份、副本三份，合同双方各执正本一份，副本一份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。
3.合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。
（此页无正文）




发包人：泰兴市公路事业发展中心                            (盖单位章)
法定代表人或委托代理人(签章):                                
          年    月    日


承包人：                        (盖单位章)
法定代表人或委托代理人(签章):                                     
          年    月    日


廉 政 合 同
根据《关于在交通基础设施建设中加强廉政建设的若干意见》以及有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，           工程 的项目法人泰兴市公路事业发展中心  （项目法人名称，以下简称“发包人”）与该项目             标段的施工单位                  （施工单位名称，以下简称“承包人”），特订立如下合同。
1.发包人和承包人双方的权利和义务
（1）严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规及交通运输部的有关规定。
（2）严格执行                   标段施工合同文件，自觉按合同办事。
（3）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。
（4）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。
（5）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。
（6）发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。
2.发包人的义务
（1）发包人及其工作人员不得索要或接受承包人的礼金、有价证券和贵重物品，不得让承包人报销任何应由发包人或发包人工作人员个人支付的费用等。
（2）发包人工作人员不得参加承包人安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受承包人提供的通信工具、交通工具和高档办公用品等。
（3）发包人及其工作人员不得要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。
（4）发包人工作人员及其配偶、子女不得从事与发包人工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动等。
（5）发包人及其工作人员不得以任何理由向承包人推荐分包单位或推销材料，不得要求承包人购买合同规定外的材料和设备。
（6）发包人工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动和安排个人施工队伍。
3.承包人的义务
（1）承包人不得以任何理由向发包人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。
（2）承包人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人单位或个人支付的任何费用。
（3）承包人不得以任何理由安排发包人工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。
（4）承包人不得为发包人单位和个人购置或提供通信工具、交通工具和高档办公用品等。
4.违约责任
（1）发包人及其工作人员违反本合同第1、2条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。
（2）承包人及其工作人员违反本合同第1、3条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，发包人建议交通运输主管部门给予承包人一至三年内不得进入其主管的公路建设市场的处罚。
5. 双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察部门负责监督执行。由发包人或发包人上级单位的纪检监察部门约请承包人或承包人上级单位纪检监察部门对本合同执行情况进行检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。
6. 本合同有效期为发包人和承包人签署之日起至该工程项目竣工验收后止。
7. 本合同作为                      标段施工合同的附件，与工程施工合同具有同等的法律效力，经合同双方签署后立即生效。
8. 本合同一式六份，由发包人和承包人各执二份。



发包人：泰兴市公路事业发展中心         (盖单位章)
法定代表人或委托代理人(签章):                                
          年    月    日


承包人：                                 (盖单位章)
法定代表人或委托代理人(签章):                                     
          年    月    日


安全生产合同
为在                     标段施工合同实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目发包人泰兴市公路事业发展中心  （发包人名称，以下简称“发包人”）与承包人                    （承包人名称，以下简称“承包人”）特此签订安全生产合同。
1.发包人职责
（1）严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。
（2）按照“安全第一、预防为主、综合治理”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。
（3）重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。
（4）定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。
（5）组织对承包人施工现场进行安全生产检查，监督承包人及时处理发现的各种安全隐患。
2.承包人职责
（1）严格遵守《中华人民共和国安全生产法》《建设工程安全生产管理条例》等国家有关安全生产的法律法规、《公路水运工程安全生产监督管理办法》和《公路工程施工安全技术规范》等有关安全生产的规定。认真执行工程承包合同中的有关安全要求。
（2）坚持“安全第一、预防为主、综合治理”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本合同的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。
（3）建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按《公路水运工程安全生产监督管理办法》规定的最低数量和资质条件配备专职安全生产管理人员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。
（4）承包人在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。
（5）承包人必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产考核合格证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。
（6）对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；承包人不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。
（7）操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。
（8）所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。
（9）施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。
（10）承包人必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其他有关规定，及时上报有关部门，并坚持“四不放过”的原则，严肃处理相关责任人。
[bookmark: _Toc187470650]（11）安全生产费用按照《公路水运工程安全生产监督管理办法》的相关规定使用和管理。
3.违约责任
如因发包人或承包人违约造成安全事故，将依法追究责任。
4.本合同由双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖单位章后生效，全部工程竣工验收后失效。
5. 本合同一式六份，由发包人和承包人各执二份。


发包人：泰兴市公路事业发展中心                     (盖单位章)
法定代表人或委托代理人(签章):                                
          年    月    日

承包人：                                             (盖单位章)
法定代表人或委托代理人(签章):                                     
          年    月    日
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