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[bookmark: _Toc21730][bookmark: _Toc512692547][bookmark: _Toc534644770][bookmark: _Toc976]第一章  招标公告
受仪征市审计局的委托，扬州博远工程咨询有限公司就长江防洪能力提升堤防加固二期工程竣工结算审计协审服务(项目编号：JSZC-321081-BYGC-G2026-0014)进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。
[bookmark: _Toc35393629][bookmark: _Toc35393798][bookmark: _Toc28359089][bookmark: _Toc28359012][bookmark: _Toc512692548]项目概况：
长江防洪能力提升堤防加固二期工程竣工结算审计协审服务的潜在投标人可在“仪征市政府采购网”、“扬州市政府采购网”、“江苏政府采购网”、“中国政府采购网”自行免费下载招标文件，并于2026年 11 月 5  日 09点00分（北京时间）前递交投标文件。
[bookmark: _Toc28359013][bookmark: _Toc28359090][bookmark: _Toc35393799][bookmark: _Toc35393630]一、项目基本情况
1.项目编号：JSZC-321081-BYGC-G2026-0014
2.项目名称：长江防洪能力提升堤防加固二期工程竣工结算审计协审服务
3.采购方式：公开招标
4.本项目分5个包，分别为： 
采购包1：长江防洪能力提升堤防加固二期工程竣工结算审计协审服务一标段
采购包2：长江防洪能力提升堤防加固二期工程竣工结算审计协审服务二标段
采购包3：长江防洪能力提升堤防加固二期工程竣工结算审计协审服务三标段
采购包4：长江防洪能力提升堤防加固二期工程竣工结算审计协审服务四标段
采购包5：长江防洪能力提升堤防加固二期工程竣工结算审计协审服务五标段
投标人可同时进行五个采购包的投标，但最多只能中一个包。评标时，依开标顺序（按采购包1到采购包5自然顺序开标）
5、预算金额：113万元(其中包1：21万元，采购包2：24万元，包3：22万元，包4：23万元，包5：23万元)。
6.最高限价：本项目按折扣率（%）（因“苏采云”系统原因，投标人在系统内开标一览表中填写的“优惠率”即为招标文件中的“折扣”）报价，报价超过最高限价的为无效报价，按照无效响应处理。
（1）采购包1最高限价：按照《江苏省建设工程造价咨询服务收费标准》（苏价服[2014]383号）收费标准*70%；但项目最终审计费不得超过21万元。
（2）采购包2最高限价：按照《江苏省建设工程造价咨询服务收费标准》（苏价服[2014]383号）收费标准*70%；但项目最终审计费不得超过24万元。
（3）采购包3最高限价：按照《江苏省建设工程造价咨询服务收费标准》（苏价服[2014]383号）收费标准*70%；但项目最终审计费不得超过22万元。
（4）采购包4最高限价：按照《江苏省建设工程造价咨询服务收费标准》（苏价服[2014]383号）收费标准*70%；但项目最终审计费不得超过23万元。
（5）采购包5最高限价：按照《江苏省建设工程造价咨询服务收费标准》（苏价服[2014]383号）收费标准*70%；但项目最终审计费不得超过23万元。
7.采购需求：见招标文件第四章
8.履行期限：合同签订后，2026年12月10日前完成。
9.本项目不接受联合体投标
10.本项目不接受进口产品投标
二、申请人的资格要求：
[bookmark: _Toc28359014][bookmark: _Toc35393800][bookmark: _Toc28359091][bookmark: _Toc35393631]1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料；
1.1法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明
1.2 依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前三个月内任意一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）
1.3 上一年度的财务报告情况（成立不满一年不需提供）
1.4 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明
1.5 参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
1.6未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（提供网页截图）
1.7供应商信用承诺函
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的规定，本项目专门面向中小企业采购，供应商提交响应文件时须提供《中小企业声明函》，《中小企业声明函》不符合要求或未提供的，响应文件无效。
3.本项目的特定资格要求：拟投入本项目的项目负责人需具有水利工程专业一级注册造价工程师资格(须提供项目负责人在有效期内的执业资格证书、注册证书及投标人近三个月内任意一个月为其缴纳的社保证明材料，原件扫描上传）
[bookmark: _Toc9071]三、获取招标文件
[bookmark: _Toc17733][bookmark: _Toc14561]1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。
2.地点：“仪征市政府采购网”、“扬州市政府采购网”、“江苏政府采购网”、“中国政府采购网”自行免费下载招标文件。
3.获取方式：本项目采用网上注册登记方式。
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
1.截止时间：2026年 11 月  5  日 09点 00分（北京时间）
2.开标地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”
[bookmark: _Toc35393794][bookmark: _Toc38985267][bookmark: _Toc35393625][bookmark: _Toc28359007][bookmark: _Toc28359084]五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
[bookmark: _Toc24018][bookmark: _Toc2469][bookmark: _GoBack]六、其他补充事宜
1.本次采购采用“政府采购管理交易系统（苏采云）”，招标、投标、评标和中标结果发布全程电子化，开标方式为不见面开标。供应商应当按照《政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》参加投标活动。如供应商未按要求操作，由此所产生的风险由供应商自行承担。
2.供应商如确定参加投标，可自行下载采购文件及有关资料，按照《操作手册》进行注册，领取CA和办理电子签章，并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件，技术支持联系方式：13813140731。
3.潜在供应商对采购文件项目需求部分的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。
4.本次采购不收取投标保证金。
5. 有关本次采购的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“仪征市政府采购网（zfcg.yizheng.cn）”、“扬州市政府采购网（zfcg.yangzhou.gov.cn）”、“江苏政府采购网（ccgp-jiangsu.gov.cn）”、“中国政府采购网（ccgp.gov.cn）”发布的信息。
6.本项目采购文件中所有斜体下划线部分为实质性条款，如不满足，则为无效投标。
7.如在开标时间发生系统崩溃等不可预见的情况，造成开评标活动无法正常进行的，将延迟开评标，具体开评标时间另行通知。
8.潜在供应商访问政府采购管理交易系统（苏采云）的网络地址和方法：
（1）潜在供应商访问政府采购管理交易系统（苏采云）的方法：“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。
（2）“CA数字证书”的获取：供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。
（3）“CA数字证书”的办理材料以及供应商操作手册详见：
http://zfcg.yangzhou.gov.cn/zfcg/xzzx/202309/4d7de1f7865f4a2894fc22bc452f94d8.shtml。
（4）潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/。
（5）采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。
（6）招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。     
（7）苏采云系统使用谷歌浏览器参与不见面开标。
9.落实好政府采购履约资金扶持政策其他相关政策
（1）中标/成交供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详见江苏政府采购网“政采贷”专栏。
（2）严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。
[bookmark: _Toc38985269][bookmark: _Toc28359085][bookmark: _Toc35393796][bookmark: _Toc35393627][bookmark: _Toc28359008]七、本次招标联系方式
1.采购人信息
名    称：仪征市审计局 
地    址：仪征市真州镇解放西路86号
联 系 人：尹福明
联系方式： 13805256486 
2.代理机构信息
名    称：扬州博远工程咨询有限公司
[bookmark: _Toc28359087][bookmark: _Toc28359010]联 系 人：吴长亮
地　　址：仪征市万年北路163号（万年商城内东南角二楼）
[bookmark: _Toc28359098][bookmark: _Toc28359021][bookmark: _Toc35393808][bookmark: _Toc35393639][bookmark: _Toc20823276][bookmark: _Toc513029204][bookmark: _Toc16938520][bookmark: _Toc458694821]联系方式：15380385521


第二章 投标人须知
1、招标方式
1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。
2、投标人
2.1 本招标文件中“供应商”，即“投标人”，是指参加投标竞争，并符合招标文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。
2.2合格的投标人
2.2.1 满足招标公告中供应商的资格条件要求的规定。
2.2.2 满足本文件实质性条款的规定。
3、适用法律
3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。
4、投标费用
4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，扬州博远工程咨询有限公司(以下简称代理机构)在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
4.2本次采购代理费由采购人支付，按照国家计委印发的《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格【2002】1980号文）服务类（货物类）的标准*70%一次性支付给招标代理机构代理服务费 (不满叁仟元按叁仟元计取）。
（1）代理服务费以人民币支付； 
（2）代理服务费一次性以电汇、转账等非现金形式支付； 
（3）招标代理服务费不在投标报价中单列，包含在投标总价中，由中标单位支付给代理机构。  
4.3专家评审费按扬财购【2020】40 号文《关于进一步规范扬州市政府采购专家评审费标准的通知》执行。
5、招标文件的约束力
5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。
6、招标文件构成
6.1 招标文件有以下部分组成：
（1）招标公告
（2）投标人须知
（3）合同文本
（4）采购需求
（5）评标方法与评标标准
（6）投标文件格式
请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。
6.2 招标的最小单位是包。招标服务数量及技术要求中未分包的，供应商对要求提供的服务不得部分投标；招标服务数量及技术要求中已经分包的，应当以包为单位投标。
6.3 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。
7、招标文件的澄清
7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止日期的十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知代理机构。
8、招标文件的修改
8.1 在投标截止时间前，代理机构可以对招标文件进行修改。
8.2代理机构在招标文件要求提交投标文件截止时间前，有权按照法定要求推迟投标截止时间和开标时间。
8.3招标文件的修改将在“仪征市政府采购网”、“扬州市政府采购网”、“江苏政府采购网”、“中国政府采购网”公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。
9、投标文件的语言、度量衡单位
9.1投标人提交的投标文件以及投标人与代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。
9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。
10、 投标文件构成
10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。
11、证明投标人资格及符合招标文件规定的文件
11.1 投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。
11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。
12、投标分项报价表
[bookmark: _Hlt26954840][bookmark: _Hlt26670399]12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。
12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。
13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表
13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。
13.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。
14、投标函和开标一览表
14.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。
14.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。
15、投标有效期
[bookmark: _Toc20823297][bookmark: _Toc16938541]15.1 投标有效期为招标代理机构规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。
16、投标有效期的延长
16.1 在特殊情况下，代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝代理机构的这一要求而放弃投标；同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。本招标文件受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。
17、投标文件的递交
17.1 电子投标文件的递交
[bookmark: _Toc20823298][bookmark: _Toc16938542]投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。
18、投标截止日期
18.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。
投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第26.1.2条规定做无效投标处理。
18.2 代理机构可以按照规定，通过修改招标文件延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。
[bookmark: _Toc16938543][bookmark: _Toc20823299]19、投标文件的拒收
19.1代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。
[bookmark: _Toc16938544][bookmark: _Toc20823300]20、投标文件的撤回和修改
20.1 投标文件的撤回
20.1.1 电子投标文件的撤回
投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。
20.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。
20.2 投标文件的修改
投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。
20.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。
20.4 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。
21、开标
21.1 代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。
21.2开标仪式由代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。
21.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。
21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。
22、评标委员会
    22.1 开标后，代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。
    22.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。
    22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。
23、评标过程的保密与公正
23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。
23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。
23.3 代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。
23.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。
24、投标文件的澄清
24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。
投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。
24.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。
24.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。
25、对投标文件的初审
25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。
25.1.1资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。并将审查结论以书面形式向评委会反馈。
采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)对投标人是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单情况进行查询，以确定投标人是否具备投标资格。查询结果将以网页打印的形式留存并归档。
若接受联合体投标的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。
25.1.2符合性检查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
25.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，代理机构将在“政府采购管理交易系统（苏采云）”中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。
25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。
所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方（采购人）和见证方（代理机构）的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。是否属于重大偏离由评委会按照少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。
25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：
（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。
（2）大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。
25.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过“政府采购管理交易系统（苏采云）”告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。
25.6 投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与代理机构及评标委员会联系。
26、无效投标条款和废标条款
26.1无效投标条款
26.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。
26.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。
26.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。
26.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。
26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。
26.1.6未通过符合性审查的。
26.1.7不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。
26.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单，被“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入政府采购严重失信行为记录名单，或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。
26.1.9  投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。
26.1.10异常低价投标
26.1.10.1投标报价低于全部通过符合性审查投标人投标报价平均值65%的，即投标报价<全部通过符合性审查投标人投标报价平均值×65%；
26.1.10.2投标报价低于通过符合性审查的次低报价投标人投标报价65%的，即投标报价<通过符合性审查的次低报价投标人投标报价×65%；
26.1.10.3投标报价低于采购项目最高限价65%的，即投标报价<采购项目最高限价×65%；
26.1.10.4评审委员会基于专业判断，认为投标人报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
26.1.10.5相关法律法规对投标人报价有规定的，从其规定。
26.1.10.6评审委员会启动异常低价投标审查后，属于前述第26.1.10.1项至第26.1.10.4项情形的，应当要求相关投标人在评审现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关投标人的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第26.1.10.3项情形，投标人已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
26.1.10.7评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标人不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标处理。
26.1.10.8采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。
26.1.10.9异常低价投标审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随投标人提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。
26.1.11 如本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书原件扫描件）。
26.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。
26.1.13 其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。
26.2废标条款：
26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。
26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。
26.2.3因重大变故，采购任务取消的。
26.2.4评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。
26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：
26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质性响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。
27、确定中标单位
27.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。
27.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。
27.3代理机构将在“仪征市政府采购网”、“扬州市政府采购网”、“江苏政府采购网”“中国政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。
27.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：
27.4.1提供虚假材料谋取中标的；
27.4.2向采购人、代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；
27.4.3恶意竞争，投标总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的；
27.4.4属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的；
27.4.5与采购人或者其他投标人恶意串通的；
27.4.6采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；
27.4.7不符合法律、法规的规定的。
27.5. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：
27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。
经查实，不同投标人的电子投标文件出自同一台电脑的；不同投标人的标书制作工具客户端标识码存在一致的；不同投标人从同一互联网协议地址上传投标文件的。
27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。
27.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。
27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。
28、质疑处理
28.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。
28.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：
28.2.1对采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
28.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日；
供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。
28.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。
28.4 代理机构及采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑。同时需与采购代理机构经办人确认是否收到《质疑函》，如供应商未按上述要求去做，将自行承担所产生的风险。
28.5采购人质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。
28.6代理机构收到质疑申请后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑内容、格式不符合规定，代理机构将告知质疑人进行补正。
28.7质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函。
28.8 以下情形的质疑不予受理
28.8.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。
28.8.2 超出政府采购法定期限的质疑。
28.8.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。
28.8.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。
28.8.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。
28.9 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。 
28.10代理机构应当在收到供应商的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。
29、中标通知书
29.l 中标结果确定后，代理机构将向中标人发出中标通知书。
29.2 中标人可在“政府采购管理交易系统（苏采云）”中标通知书下载模块中自行下载中标通知书。
29.3中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
30、签订合同
30.l中标人应在中标通知书发出之日起十五日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。
30.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。
30.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。
31、其他
31.1 依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。
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[bookmark: _Hlt16619369]以下为中标后签订本项目合同的通用条款，中标供应商不得提出实质性的修改。关于专用条款将由采购人与中标供应商结合本项目具体情况协商后补充，但补充内容对招标文件和投标文件以及通用条款，不得作实质性修改。

政府采购合同（服务）（合同编号）
项目名称：长江防洪能力提升堤防加固二期工程竣工结算审计协审服务
项目编号： JSZC-321081-BYGC-G2026-0014
甲方：（采购人/甲方）                     
乙方：（供应商/卖方）                      
甲、乙双方根据扬州博远工程咨询有限公司长江防洪能力提升堤防加固二期工程竣工结算审计协审服务项目公开招标的结果，签署本合同。
一、合同内容
1.1 标的名称：                 
1.2 标的服务内容：详见招标文件项目需求
1.3 履行时间（期限）：    
1.4 履行地点：         
1.5 履行方式：         
二、合同金额
2.1 本合同金额为（大写）：                      圆（             元）人民币。
三、技术资料
3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供服务（包含与服务相关的货物）的有关技术资料。
3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。
四、知识产权
4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同服务（包含与服务相关的货物）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。
4.2所有提交给甲方的技术服务成果及相关资料的最后文本，包括为履行本合同所编制的图纸、计划和证明资料等，都是属于甲方的财产。
4.3经甲方同意，乙方可保存上述资料的复印件，包括委托方提供的资料，但未经甲方的书面同意，乙方不得将上述资料用于与本服务项目之外的任何项目。
五、产权担保
5.1 乙方保证所交付的服务（包含与服务相关的货物）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。
六、履约保证金
6.1履约保证金收取：无
七、合同转包或分包
7.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。
7.2 乙方不得将合同标的分包给他人履行。
7.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同。
八、合同款项支付
8.1 本合同项下所有款项均以人民币支付。 
8.2 本合同项下的采购资金由甲方支付，付款前乙方向甲方开具发票。
8.3 甲方付款方式：合同签订后，甲方自收到乙方开具的合规发票之日起10个工作日内，支付合同总金额的30%作为预付款；审计工作结束并考核合格后当年内甲方自收到发票后10个工作日内付清余款。
九、税费
9.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。
十、项目验收
10.1 甲方依法组织履约验收工作。
10.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。
10.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。
10.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。
10.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，验收小组出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。
10.6 验收合格的项目，甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，甲方将及时报告本级财政部门。
十一、违约责任
11.1 甲方无正当理由拒绝接受乙方提供服务的，甲方向乙方偿付拒绝接受服务合同价款总值 百分之五的违约金。
11.2 甲方无故逾期验收和办理合同款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额 万分之五 每日向乙方支付违约金。
11.3 乙方逾期提供服务的，乙方应按逾期提供服务合同总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因逾期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同价款总额 百分之五 的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。 
11.4 乙方所提供服务的标准不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒绝接受服务，并可单方面解除合同。
十二、不可抗力事件处理
12.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。
12.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。
12.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。
十三、解决争议的方法
13.1双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成，由甲方住所地人民法院管辖。
十四、合同生效及其它
14.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字及加盖单位公章，并经扬州博远工程咨询有限公司见证盖章后生效。
14.2本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》有关条文执行。
14.3 本合同正本一式陆份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执贰份，见证方及财政监管部门（仪征市财政局政府采购与部门资产管理股）各执壹份。  

	甲方：
	乙方：

	地址：
	地址： 

	法定代表人或授权代表：
	法定代表人或授权代表：

	联系电话：
	联系电话：

	日期：      年    月    日  
	日期：      年    月    日


 
见证方：扬州博远工程咨询有限公司
日期：     年   月   日
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注：本章内容里斜体且有下划线部分为实质性要求和条件，投标文件不满足的，视为无效投标处理。请各供应商制作电子投标文件时，将实质性响应的内容在政府采购管理交易系统（苏采云）“符合证明文件格式”中准确填写或上传。
一、项目属性:服务类项目
1、如本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品政府采购品目清单”强制采购范围，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书。本项目强制节能产品： 无 。
2、供应商对于投标产品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行。
3、采购标的清单
采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一览表
	采购包号
	采购标的
	对应中小企业划分标准所属行业

	1
	长江防洪能力提升堤防加固二期工程竣工结算审计协审服务一标段
	租赁和商务服务业

	2
	长江防洪能力提升堤防加固二期工程竣工结算审计协审服务二标段
	租赁和商务服务业

	3
	长江防洪能力提升堤防加固二期工程竣工结算审计协审服务三标段
	租赁和商务服务业

	4
	长江防洪能力提升堤防加固二期工程竣工结算审计协审服务四标段
	租赁和商务服务业

	5
	长江防洪能力提升堤防加固二期工程竣工结算审计协审服务五标段
	租赁和商务服务业



二、项目概况
为全面提升江堤防御洪潮能力，彻底解决堤防及沿线构筑物安全隐患，经扬州市发改委《关于扬州市长江防洪能力提升堤防加固二期工程初步设计的批复》（扬改发许发〔2019〕168号）批复，并经扬州市水利局《关于扬州市长江防洪能力提升堤防加固二期工程（仪征段）初步设计及概算的批复》（扬水基〔2019〕97号）批复，工程所需资金来源为省市级补助及地方自筹。其中仪征段主要建设内容包括堤防加固 27.17km，新建护12.46km、翻建护坡6.89km、修复接7.55km，除险加固建筑物18座，以及相应堤段的堤顶道路等管理设施。工程涉及土建施工标、金属结构、水泵电机、电气设备采购标，自动化工程，智慧管理设施标及相应附属工程等。二期工程概算批复16.27亿元，其中工程部分6.31亿元。该项目于2019年12月经公开招标，陆续开始了各子项标段施工，2025年8月全部完工验收。
目前，该项目已委托中介公司进行一审，一审结算金额合计57431.36万元，项目基本情况如下：
	长江防洪能力提升堤防加固二期工程竣工结算审计协审服务汇总表

	序号
	采购标段划分
	工程项目
	一审结算审定金额
（万元）

	1
	一标段
	十二圩闸站工程施工I标
	6582.37 

	2
	
	十二圩闸站工程施工II标
	2414.56 

	3
	
	十二圩闸站工程水泵电机
	500.83 

	4
	
	十二圩闸站工程金属结构
	744.85 

	5
	
	十二圩闸站工程电气设备
	284.63 

	6
	
	十二圩闸站工程自动化
	192.81 

	小计
	10720.05  

	7
	二标段
	江堤加固二期工程施工II标
	3501.12 

	8
	
	江堤加固二期工程施工IV标
	5945.39 

	9
	
	江堤加固二期工程施工V标
	2777.31 

	小计
	12223.83

	10
	三标段
	江堤加固二期工程施工VII标
	4758.36

	11
	
	江堤加固二期工程施工VIII标
	1566.83

	12
	
	江堤加固二期工程施工X标
	1028.84

	13
	
	城南泵站拆建及周边堤顶道路改造工程施工标
	847.28

	14
	
	扬州市长江防洪能力提升堤防加固二期工程(仪征段)泗源沟节制闸除险加固工程
	2615.00

	15
	
	扬州市长江防洪能力提升堤防加固二期工程(仪征段)仪征市泗源沟节制闸应急措施围堰工程
	260.21

	小计
	11076.53

	16
	四标段
	江堤加固二期工程施工VI标
	8215.86

	17
	
	江堤加固二期工程潘家河自动化工程
	91.65

	18
	
	江堤加固二期工程金斗河闸站自动化工程
	184.72

	19
	
	江堤智慧管理设施项目
	511.42

	20
	
	金斗河堤顶道路工程
	339.36

	21
	
	扬耿路、沿山河路、农歌公路工程
	2289.45

	小计
	11632.45

	22
	五标段
	江堤加固二期工程施工I标工程款
	5988.40

	23
	
	江堤加固二期工程施工Ⅲ标
	5790.11

	小计
	11778.51 


[bookmark: _Toc1256]三、服务内容
竣工结算审计服务内容为：在审计部门的监督和指导下，主要对工程竣工结算情况进行复核，同时协助对建设管理情况进行审计，包括：质量控制、进度控制、投资控制等事项执行情况，重点关注概算编制情况、工程设计阶段造价控制、工程发包阶段造价控制、工程施工阶段造价控制等关键环节。
四、服务期限
合同签订后，2026年12月10日前完成。
投标人应当在采购人限定的时间内完成全部工作，遇有特殊情况不能按时完成，应向采购人书面告知原因。根据《仪征市审计局采购协审服务工作管理办法》规定，未经采购人同意，无故拖延审核时间，每延期1天扣1分；无故拖延情节严重的扣10分；延期10天（不含）以上未能完成的，采购人有权取消该审核项目委托并且无需支付该项目审计服务费，同时采购人可以根据评委推荐中标次序选择后一名次单位承担。
五、项目组人员要求
拟派审计专业人员名单、岗位职责、专业领域清晰完整，完全覆盖所有送审水利工程及土木建筑、安装等核心专业，人员专业背景与结算审计需求高度契合，分工明确高效，关键岗位配置到位。
1、项目负责人要求
（1）具有有效的一级造价工程师注册证书（水利工程专业）。
（2）按时参加项目各类会议，并对存在或出现的问题出具审计建议或意见。（3）参与重要工作，按要求做好对项目流程的控制及驻场人员的指挥；加强对项目驻场人员的管理和指导，保证驻场人员发挥其应有的工作质量和效率。
2、驻场人员及服务团队成员要求
（1）为确保项目顺利进行，投标人需承诺：合同签订后按投标文件内的项目组人员数量进行驻场服务，驻场时间每周不少于5个工作日。若未按照响应文件内的项目组人员提供驻场服务，采购人可单方面解约且无须支付任何费用。（须提供承诺函，原件扫描上传，格式自拟）
（2）驻场人员须做好每日审核工作，及时做好与项目负责人的请示汇报工作，完成项目负责人布置的任务；如遇紧急、特殊或异常情况，及时做好与项目负责人等多方的通知、汇报和沟通工作；完成委托方提出的合同范围内的其他要求。
（3）中标人拟投入项目组人员(含项目负责人)名单必须和实际开展工作的人员完全一致；除人员离职、生病等特殊情况不能承担此工作外，一律不得变更；如遇上述情况确有人员需要变更，需在变更前2日内书面报采购人审批；如招标人提出需更换驻场人员，则该驻场人员所在单位需落实同条件驻场人员及时到位。
（4）投标文件中必须提交拟派审计人员名单（包含但不限于姓名、年龄、职务、文化程度、专业、从业年限，在本单位任职时间、证书名称等）。
3、保密措施
1、结合本项目特点，制定保密管理制度，明确资料保密范围。责任主体及保密期限，建立全流程人员保管管理机制。
4、内控制度
1、责任控制制度：单位内部各部门、层次及人员之间的内部管理制度。
2、业务处理程序控制制度：制定标准程序及实施相关要求。
3、对该项目工程计量、项目特征描述、材料价格等有明确内控管理制度、全面质量管理制度，能够严格把控造价咨询服务质量的。
5、廉政风险控制措施
1、结合本项目审计工作特点，制定专项管理制度及禁止性规定，针对风险点制定具体防控手段，建立严格的违规调查流程和明确处罚标准。











六、考核管理办法
仪征市审计局文件

仪审发〔2024〕17号


印发《仪征市审计局采购协审服务工作管理
办法》的通知

各科室、中心：
《仪征市审计局采购协审服务工作管理办法》已经局党组会议讨论通过，现印发给你们，请遵照执行。



仪征市审计局        
                         2024年12月27日  
 





仪征市审计局采购协审服务工作管理办法

第一条 为规范本局采购协审服务工作，充分履行审计职能，促进审计效能、审计质量提升，降低审计风险，根据《中华人民共和国审计法》《中华人民共和国政府采购法》和《政府购买服务管理办法》（财政部令第102号）等法律法规及规定，结合我局工作实际制定本办法。
第二条 本办法所称协审服务是指本局在实施计划安排、市委市政府及上级审计机关交办的审计（调查）项目时，因审计工作需要、专业业务需求等原因，聘请财务审计、工程造价咨询服务、大数据审计服务等专业技术人员参与审计项目。
第三条 根据审计工作实际需要，按照“统筹管理、保障重点，合理安排、注重绩效”原则，本局可以从社会中介机构采购协审服务。协审人员不能参与涉及国家秘密、商业秘密且不宜让审计机关以外人员知悉的审计项目或审计事项，不能担任审计组（含审计小组）组长、主审，不能独立开展外部调查，不能承担现场廉政监督、经费管理、涉密资料保管等工作。
第十二条 对协审工作质量，本局采取项目主审、业务科室、法制科三级复核进行质量控制。在复审、复核过程中，协审机构、协审人员应根据需要及时提供与该项目相关的纸质资料和电子文档，不得推诿、拖延。 
市政府交办的工程类一审项目或是协审工作明显有质量瑕疵的，可以采用第三方复核模式，一般要求协审机构派出具有专业执业能力、工作经验丰富的专家对协审报告进行重点事项抽查；确有需要的进行全面复核。
第十三条 在审计项目完成后，协审人员应当及时整理并移交审计实施过程中获得的所有纸质、电子资料和电子数据及相关技术文档，不得违规复制和留存，严禁将参与审计工作获取的相关信息用于与所审计事项无关的目的。
第十四条 受聘的协审机构有下列情形之一的，三年内不得在本局承接相关业务，同时将相关行为通告行业主管部门予以处理，依法追究其相关责任，涉嫌犯罪的移送司法部门处理。
（一）弄虚作假、徇私舞弊或滥用职权造成审计结果严重失实以及发生其他重大过失、违约等情况的；
（二）重大违纪违规问题应当披露而未披露的；
（三）利用受聘工作从被审计单位或施工单位等获取非法利益的；
（四）将审计结果用于与审计事项无关事项的；
（五）将受聘审计项目转包或分包给其他单位的；
（六）违反保密纪律或回避制度的；
（七）拒绝接受审计机关指导和监督的；
（八）其他违反法律法规或严重违反合同约定情形的。
第十五条 本局对协审服务实行日常考核和综合考核。日常考核由审计组组长或者主审于出具审计报告后5个工作日内完成，《仪征市审计局协审服务考核评分表》经业务科室负责人审核、分管领导审定后作为支付协审费用的重要依据；综合考核以法制科和投资科为主，每年年终根据日常考核结果进行汇总。
第十六条 协审机构日常考核主要考核组织管理、协审质量、协审进度三方面，另设置协审成效加分项。
项目考核结果与费用结算挂钩，分值/100作为结算考核系数，最终费用以合同约定金额或实际发生金额*考核系数进行支付。若考核得分超过 90分，则考核系数为1；若考核得分在80分至90分之间，则考核系数为0.9至1；若考核得分在70分至80分之间，则考核系数为0.7至0.9；若考核得分在70分以下（不含70分），则不支付审计费用，且三年内不得在本局承接相关业务。
第十八条  本办法由仪征市审计局法制科负责解释。
第十九条  本办法自2025年1月1日起施行，同时废止《关于印发〈仪征市审计局采购协审服务工作管理办法（试行）〉的通知》（仪审发〔2021〕13号）。


















附件：
	仪征市审计局协审服务考核评分表
（工程类项目-招标控制价审核及结算审核）

	项目名称：
	
	             年   月
	

	序号
	考核内容
	分值
	评分标准
	考评分值

	一
	组织管理
	40
	
	

	1
	审计人员数量、专业结构、执业资格
	10
	审计过程中人员发生不到位、变更、不到岗等情况，每人次扣2分；协审人员与报名摇号人员不一致，直接退场。
	

	2
	协审负责人及时与审计组进行沟通、联系
	10
	协审负责人未主动向主审清单式汇报项目进展及重要事项，每周未汇报一次扣2分
	

	3
	协审规范要求
	10
	不按约定时间参加或无故迟到30分钟以上的，每发生一次扣0.5分
	

	
	
	
	不在审计组安排的场所对账的，每发生一次扣1分
	

	
	
	
	协审单位在接收资料后，未在三个工作日内提交协审方案及合同协议的，每延后一天扣1分
	

	
	
	
	未经同意，单独与建设、施工单位接触，每发现一次扣2分
	

	4
	资料保管及归还
	5
	因保管不严导致审计资料丢失，扣2分；无法弥补产生不良影响的，扣5分，因此造成的损失由相关协审人员或协审中介承担
	

	
	
	
	资料应以装订完整档案形式归还，不完好或不完整扣2分
	

	5
	“一二三”工作落实程度
	5
	未按要求及时报送一日志、两清单、三张表的，每发生一次扣1分
	

	二
	协审质量
	35
	
	

	1
	审计结果准确率
	10
	审计结果经复核或抽查，审核误差率在±1%-±2%之间的，扣5分；误差率在±2%及以上的，扣10分
	

	2
	协审方案质量
	5
	协审方案套模板，未突出本项目专业特征，无针对性的，扣5分；其他情况由主审酌情扣分
	

	3
	协审方案落实程度
	5
	未按协审方案落实审计事项的，每少一项扣1分。
	

	4
	审核报告复合规范要求
	5
	出具的审核报告、跟踪审计报告等文书不完整，每发生一次扣2分
	

	
	
	
	出具的审核报告、跟踪审计报告等文书有关描述不准确或数字钩稽关系不对，扣2分
	

	
	
	
	出具的审核报告、跟踪审计报告等文书所附证据的要素不全、不规范或内容不准确、不真实，每发生一次扣1分
	

	序号
	考核内容
	分值
	评分标准
	考评分值

	5
	“一二三”工作质量
	10
	一日志、两清单、三张表报送质量不高，每发生一次扣2分
	

	三
	协审进度
	25
	
	

	1
	协审单位接受任务后，应在3天内对送审资料进行梳理，反馈资料完备情况，并提交审计实施方案
	5
	协审单位在接收资料后，未在三个工作日内对资料进行梳理、形成所缺资料清单的，每延后一天扣1分
	

	2
	初审结果提交
	10
	初步审核结果提交时，只提交争议问题，未提交争议问题解决方案的，每有一项扣1分；不主动推动问题解决的，扣5分
	

	3
	审计进度符合要求
	10
	每滞后1天，扣1分；无故拖延情节严重的，扣10分。具体标准：从接到完整的竣工结算资料之日起，3000万元及以下项目审计期限为20天，3000万元-1亿元之间审计期限为40天，1亿元及以上的，根据项目实际情况研究确定。审计期限指提交初审结果报告时间；项目较特殊导致审计工程量过大的，由协审单位申请，经批准后可适当调整
	

	四
	协审成效
	加分项
	
	

	1
	方案合理问题
	
	建设方案、图纸设计中发现存在不科学、不合理导致项目投资不经济、成本虚高情况的，加5分
	

	2
	关键环节问题
	
	在概算执行、招投标、工程变更等关键环节，发现有价值问题的，加5分
	

	3
	查明质量问题
	
	查明施工单位、材料（设备）供货商存在弄虚作假、以次充好、偷工减料等不良行为，或较明显的质量问题，经查属实的，加5分
	

	4
	预算或结算问题
	
	对重要部位、金额较大、专项施工等审计时，发现设计方案不合理、成本控制不严、施工不到位等造成工程造价偏高不实的，加5分
	

	5
	发现案件线索并移送有关部门
	
	发现案件线索并移送有关部门的，加10分
	

	6
	理论研究工作
	
	结合实际问题开展工作研究，形成理论成果或提出工作建议的，加10分
	

	
	总分
	100
	
	

	
	
	
	
	


主审（签名）：		                                          填表时间：	
业务科室负责人（签名）：			
分管领导（签名）：			


七、违约处理
在服务合同执行过程中，中标人有下列行为之一的，采购人可向中标人书面下达整改通知，并要求中标人2日内限期整改。对整改后仍达不到要求的，采购人有权解除合同且不支付审计服务费，中标人须如数归还项目资料；具体包括但不限于以下内容：
1、中标人未达到招标文件规定的服务要求和投标承诺的；
2、中标人未经采购人同意任意更改项目负责人和项目组成员的；
3、中标人未在承诺的服务时限内完成经办服务，情节严重的；
4、中标人的审计人员在参与一系列活动时（包括不限于勘察现场、核对造价、审计协调等）须为中标时的项目组人员，如擅自更改视为违约；
5、中标人的审计人员在进行该项目一系列活动（包括但不限于核对造价、审计协调会）不按采购人要求集中办公的视为违约；　　
6、无故缺勤累计达到3次的视为违约；
7、中标人的审计人员发现重大违纪违规问题应当报告而未报告的；
8、中标人的审计人员工作中，凡发生违法违纪行为；隐瞒审计发现的问题或者与被审计单位串通舞弊；从被审计单位获取不正当利益，泄露工程审计数据；私自与施工单位、建设单位接触；拒绝接受审计机关监督；不履行协审流程及要求规定的；违反审计纪律、保密规定等。
八、其他说明
1、已为本项目各采购包的立项批复中的实施内容提供服务（包括但不限于项目管理、造价咨询、招标代理、工程监理等）的供应商，不得再参加该项目对应采购包的采购活动。若隐瞒事实，中标结果无效，同时承担相应后果。
2、工程项目审计中，凡因工作需要察看施工现场，与建设、施工单位商谈工程审计相关问题，必须向审计组长或主审报告，由采购人派员共同进行，不得私自与被审计单位交换意见。 
3、审计过程中，认真记录工程量计算底稿、填写相关表格、做好核减核增工程造价的原因分析，并在规定时间内，将初步结果以书面形式连同电子文档一并报送采购人进行复核。 
4、在实施审计过程中，要严格执行审计纪律，实事求是，客观公正，并负有对审计资料的保管及保密责任，凡遇有与被审计单位或者审计事项有利害关系等应当回避的情况时，应主动提出回避。妥善保管审计资料，审计过程中不得将资料私自处理；审计结束后，及时整理、归档、移送相关资料。
5、中标人确定后3个工作日内，应主动向审计部门报审审计协议及协审方案，接受审计组日常管理，并严格执行“一日志、两清单、三张表”（见采购文附件）做法。
6、若中标人自动放弃中标，报请相关主管部门依法处理并承担给采购人带来的损失，同时报请财政部门进行不良行为公示。采购人可以根据评委推荐中标次序选择后一名次单位作为递补。
7、若中标人中途退出，审计服务费用不支付，同时承担相应处罚，并报相关主管部门依法处理。采购人可以根据评委推荐中标次序选择后一名次单位作为递补。
8、项目需求中内容及要求，如有与考核管理办法中产生矛盾的，以项目需求表述为准。

九、付款方式
合同签订后，甲方自收到乙方开具的合规发票之日起10个工作日内，支付合同总金额的30%作为预付款；审计工作结束并考核合格后当年内甲方自收到发票后10个工作日内付清余款。
注：付款时成乙方须提供正规发票（因发票问题而导致无法正常付款的，责任由乙方自行承担）。
十、其他：本项目为电子投标，中标单位在领取成交通知书时需递交二份完整的投标书。

[bookmark: _Toc501353475][bookmark: _Toc12363][bookmark: _Hlk525739388]第五章 评标方法及评标标准
一、评标方法
采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。
	采购包号
	选取中标候选人数量
	选取中标候选人的原则

	1
	1
	[bookmark: OLE_LINK7]满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。

	2
	1
	满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。

	[bookmark: _Toc449017024][bookmark: _Toc449016388]3
	1
	满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。

	4
	1
	满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。

	5
	1
	满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。


二、政府采购政策功能落实
按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》的规定，未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目或分包，对符合条件的小微型企业、监狱和戒毒企业价格或残疾人福利单位所制造生产的货物或提供的服务进行价格扣除，具体如下：
1、小微型企业价格扣除
（1）本项目对小型和微型企业产品给予20%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。
（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《企业声明函》。
2、残疾人福利单位价格扣除
（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除
后的价格参与评审。
（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。
（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库
〔2017〕141号）。
3、监狱和戒毒企业价格扣除
（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予20%的价
格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新
疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将
不做相应扣除。
（3） 监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库
[2014]68号）。
4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
5、大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织并与小型、微型企业（残疾人福利单
位、监狱企业）组成联合体共同参加政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业（残
疾人福利单位、监狱企业）的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联
合体6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受20%
价格扣除，用扣除后的价格参与评审。







[bookmark: _Toc9577]三、评标标准
	评分因素
	评分标准

	价格分
（10分）
	满足招标文件要求且投标折扣率最低的有效投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：
投标报价得分=（评标基准价／投标报价)×10。（小数点保留两位）

	审计方案及工作流程
（9分）
	根据各投标人针对本项目提供的审计方案及工作流程进行打分：
方案内容完整、组织严谨、详细具体、科学合理、措施可靠、针对性强的得9分；
方案内容较完整、组织较严谨、针对性较强的得6分；
方案内容不全面、措施基本可行、针对性一般、内容基本完整的得3分；
方案内容较差，可行性低的得1分；
未提供不得分。

	重难点分析及对应措施（9分）
	根据各投标人针对本项目提供的项目重难点分析及对应措施进行打分：
重难点分析及措施科学、严密、合理，描述详细且具有针对性的得9分；
重难点分析及措施较合理、严密、描述较为详细，针对性较强的得6分；
重难点分析及措施基本合理、描述一般、针对性一般的得3分；
重难点分析及措施不合理、描述欠缺、可行性低的得1分；
未提供不得分。

	 项目的进度安排及保证措施
（8分）
	根据各投标人针对本项目提供的项目进度安排及保证措施进行打分：
进度安排进度计划详实可靠、进度安排合理，进度保证措施具体、可行的，得8分；
进度保证措施可行的，得5分；
进度保证措施尚可的，得3分；
进度安排和进度保证措施阐述简单、不完整的得1分；
未提供不得分。

	项目质量保证措施
（8分）
	根据各投标人针对本项目提供的项目质量保证措施进行打分：
质量控制科学合理、措施得当，质量保证措施可靠的得8分；
质量保证措施比较符合采购特点的得5分；
质量控制较为合理、措施一般，质量保证措施较为完善的得3分；
质量控制阐述简单、不完整的得1分；
未提供不得分。

	合理化建议
（8分）
	根据各投标人针对本项目审计工作提出的合理化建议进行打分：
合理化建议科学、严密、合理，描述详细且具有针对性的得8分；
合理化建议较为合理的得5分；
合理化建议基本合理、描述一般、针对性一般的得3分；
合理化建议不合理、描述欠缺、可行性低的得1分；
未提供不得分。

	人员管理、计划与分工
（3分）
	根据各投标人针对本项目咨询期内的人员管理、计划与分工进行打分：
人员管理体系健全，计划完善、分工明确得3分；
人员管理体系较健全，计划较完善，分工较明确得2分；
人员管理体系基本健全，计划基本完善、分工基本明确得1分；
其他不得分。

	售后服务
及承诺
（3分）
	响应时间承诺：针对本项目有突发紧急情况下，投标人承诺，项目负责人或主要成员在接到通知后，2小时内到达现场处理的得3分，3小时内到达现场处理的得1分，超过3小时不得分。
（提供承诺函，原件扫描上传，格式自拟）

	项目负责人
（13分）
	1、拟派项目负责人在具有一级造价工程师（水利工程专业）的基础上，同时具备一级造价工程师（土木建筑工程专业）的得4分；
2、拟派项目负责人具有工程类高级及以上职称的得4分；
3、拟派项目负责人有5年以上（不含5年）造价咨询工作经验的得3分，每增加2年得1分，本项满分5分。（年限时间以资格证书签发/批准日期为准）
（须提供拟派项目负责人在有效期内的执业资格证书、注册证书、职称证书及投标人近三个月内任意一个月为其缴纳的社保证明材料，原件扫描上传）

	项目组成员
（14分）

	1、除项目负责人外，拟派项目组成员中具有一级造价工程师（水利工程专业或安装工程专业）证书的，每提供1个得4分，本项满分8分。
2、除项目负责人外，拟派项目组成员中具有工程类高级及以上职称的，每提供1个得3分，具有中级职称的每人得1分，本项满分6分。
(须提供上述1-2所有人员在有效期内的执业资格证书、注册证书、职称证书及投标人近三个月内任意一个月为其缴纳的社保证明材料，原件扫描上传）

	类似业绩
（15分）
	投标人提供自2021年1月1日以来（以合同签订时间为准），承担过的类似项目业绩，有一个得3分，满分15分。
（以合同签订时间为准，提供合同原件并扫描上传）























第六章 投标文件格式

投  标  文  件








项 目 名 称：               
招 标 编 号：               
      投标人名称 ： （加盖CA电子公章） 
      日      期 ：               

投标文件目录

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明
二、 依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前三个月内任意一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）
三、 上一年度的财务报告情况（成立不满一年不需提供）
四、 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明
五、 参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
六、未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（提供网页截图）
七、供应商信用承诺函
八、特定资格要求的证明文件（如果本项目设置特定资格要求，则需要提供）
九、法人授权书
十、投标函
十一、企业报价折扣证明（中小企业声明函、残疾人福利性单位声明函）
十二、联合体协议（如有）
十三、符合性审查响应对照表
十四、投标分项报价表   
十五、技术要求响应及偏离表
十六、商务要求响应及偏离表
十七、开标一览表
十八、主要标的信息（中标后将公示）
十九、其他 （投标人认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加）

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明
[bookmark: OLE_LINK2][bookmark: OLE_LINK1]二、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料
[bookmark: OLE_LINK4][bookmark: OLE_LINK3]提供提交投标文件截止时间前三个月内任意一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。
三、上一年度的财务状况报告
[bookmark: OLE_LINK6][bookmark: OLE_LINK5]投标人成立不满一年不需提供
四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明
声  明
我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：
主要设备有：  。
主要专业技术能力有：   。

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
声  明
我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。
六、未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单
提供网页截图
七、供应商信用承诺函
供应商信用承诺书
承诺主体名称：             
统一社会信用代码：              
为维护公平竞争、规范有序的市场秩序，营造诚实守信的信用环境，共同推进社会信用体系建设完善，树立企业诚信守法形象，本企业对________________________项目政府采购活动郑重承诺如下:
一、对提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料的合法性、真实性、准确性和有效性负责；
二、严格按照国家法律、法规和规章开展采购活动，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件;
三、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任；
四、自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；
五、自觉做到自我约束、自我管理，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益；
六、提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则，在全国范围12个月内没有三次以上查无实据的政府采购投诉；
七、严格遵守信用信息公示相关规定，向社会公示信用信息；
八、在“信用中国”和“中国政府采购网”网站中无违法违规、较重或严重失信记录；
九、如违反承诺，自愿接受管理部门依法给予的行政处罚，同意将违反承诺的行为作为不良记录记入信用档案，依法依规进行信息公示，并承担所产生的一切法律责任和经济损失。
十、本承诺书自签订之日起生效。
 （注：法定代表人或负责人、主体名称发生变更的应当重新做出承诺。）
　　　　　　　　　　             承诺单位（加盖CA电子公章）：           
　　　                   法定代表人（负责人）：
[bookmark: _Toc20792]年    月    日

八、特定资格要求的证明文件（如果本项目设置特定资格要求，则需要提供）


九、法人授权书
法人授权书
本授权书声明：________________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就（项目编号）号（项目名称）项目采购活动的合法代理人，以本公司名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。
本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。
    
被授权人姓名：                                
联系电话（手机）：                            
    单位名称：                （加盖CA电子公章）
单位地址：                                    
日期：                                        

被授权人身份证复印件：

十、投标函
投标函
致：扬州博远工程咨询有限公司
根据贵方的（    ）号招标文件，正式授权下述签字人_________________(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。
据此函，__________签字人（姓名）兹宣布同意如下：
1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物与服务。
2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。
3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。
4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。
5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。
6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。
7.与本投标有关的正式通讯地址为：
地 址：
邮 编：
电 话： 
传 真： 
投标人开户行：
账 户： 
行 号：
日 期：________年____月____日




十一、中小企业声明函（服务）
中小企业声明函（服务）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接（或者：工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1. （标的名称） ，属于（租赁和商务服务业）（不得对行业类别修改）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为       万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2. （标的名称） ，属于（租赁和商务服务业）（不得对行业类别修改）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为       万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：1、从业人员（不仅指在职职工）、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
    2、企业声明函请完整填写，中标后将公示。
3、投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。
4、中小企业不得属于大企业的分支机构，不得存在控股股东为大企业的情形，不得存在与大企业的负责人为同一人的情形。
5、《政府采购法》第七十七条第一款：提供虚假材料谋取中标、成交的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任 。


企业名称（加盖CA电子公章）：
日 期：
[bookmark: _Toc19241][bookmark: _Toc22620][bookmark: _Toc13394][bookmark: _Toc91061195][bookmark: _Toc19182][bookmark: _Toc19691]
中小微企业划型标准
中小微企业划型标准如下：
	行业名称
	指标名称
	计量单位
	中型
	小型
	微型

	农、林、牧、渔
	营业收入（Y）
	万元
	500≤Y＜20000
	50≤Y＜500
	Y＜50

	工业
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜40000
	300≤Y＜2000
	Y＜300

	建筑业
	营业收入（Y）
	万元
	6000≤Y＜80000
	300≤Y＜6000
	Y＜300

	
	资产总额（Z）
	万元
	5000≤Z＜80000
	300≤Z＜5000
	Z＜300

	批发业
	从业人员（X）
	人
	20≤X＜200
	5≤X＜20
	X＜5

	
	营业收入（Y）
	万元
	5000≤Y＜40000
	1000≤Y＜5000
	Y＜1000

	零售业
	从业人员（X）
	人
	50≤X＜300
	10≤X＜50
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	500≤Y＜20000
	100≤Y＜500
	Y＜100

	交通运输业
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	3000≤Y＜30000
	200≤Y＜3000
	Y＜200

	仓储业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜200
	20≤X＜100
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜30000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	邮政业
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜30000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	住宿业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜10000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	餐饮业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜10000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	信息传输业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜2000
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜100000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	软件和信息技术服务业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜10000
	50≤Y＜1000
	Y＜50

	房地产开发经营
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜200000
	100≤X＜1000
	X＜100

	
	资产总额（Z）
	万元
	5000≤Z＜10000
	2000≤Y＜5000
	Y＜2000

	物业管理
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	100≤X＜300
	X＜100

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜5000
	500≤Y＜1000
	Y＜500

	租赁和商务服务业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	资产总额（Z）
	万元
	8000≤Z＜120000
	100≤Z＜8000
	Y＜100

	其他未列明行业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10


说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

十一、残疾人福利性单位声明函（如适用）
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目（分包号：**）采购活动由本单位提供服务。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：中标人为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

                        供应商全称（加盖CA电子公章）：
                                   日  期：

十二、联合体协议（参考格式）
（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：
1、我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加           （代理公司）组织的采购编号为（编号全称），（项目全称）项目（分包号：**）的政府采购活动，我联合体指定（供应商*）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。
2、若我们联合中标、成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。
3、其中      （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为    （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的   %。

备注：本招标文件中要求加盖CA电子签章的地方，仅需加盖牵头单位的CA电子签章。
                                          

                            联合体中各供应商全称（公章）：     
                                             日期：

十三、符合性审查响应对照表

符合性审查响应对照表（采购包号：**）
	序号
	符合性审查响应内容
	是否响应
（填是或者否）
	响应情况

	1
	采购需求中必须满足的实质性要求（即加斜体下划线内容，每条详细列出）
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	5
	……
	
	



注：
1.投标人必须对采购需求中的实质性要求（斜体且有下划线部分）逐条做出明确响应。
2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人必须将证明材料列于该表之下。
3.投标人未对实质性要求逐条作出明确响应的，或未按招标文件要求提供证明材料的，该项目作无效投标处理。

十四、投标分项报价表
投标分项报价表（采购包号：***）
	序号
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	分项服务名称
	交付期
	分项单位
	数量
	分项单价
	分项总价

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	……
	……
	
	
	
	
	

	投标总报价（折扣率：%）
	



备注：
[bookmark: _Toc18185]1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括采购人需求的服务（包含与服务相关的货物）价格、质量保证费用、培训费用等，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用，招标文件另有规定的除外。
2.“投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

十五、技术要求响应及偏离表
[bookmark: _Toc12761]技术要求响应及偏离表（采购包号：***）

	序号
	招标文件要求
	投标响应情况
	超出、符合或偏离
	证明
材料

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



注：行数不够，可自行添加；



十六、商务要求响应及偏离表
[bookmark: _Toc11513][bookmark: _Toc113352363][bookmark: _Toc11043][bookmark: _Toc14047][bookmark: _Toc15565]商务要求响应及偏离表（采购包号：***）

	序号
	招标文件要求
	投标响应情况
	超出、符合或偏离
	证明
材料

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	……
	
	
	


注： 行数不够，可自行添加。






[bookmark: _Toc8938][bookmark: _Toc4311][bookmark: _Toc6924][bookmark: _Toc14628] 

十七、开标一览表
[bookmark: _Toc3814]开标一览表
投标人全称（加盖CA电子签章）：
项目名称：
招标编号：                                   分包号：

	投标报价（折扣率）

	        %


                            
  日期：       年   月   日



[bookmark: _Toc32648][bookmark: _Toc113352361]
十八、主要标的信息
主要标的信息（中标后将公示）
投标人全称：
	服务类

	名称：
服务范围：
服务要求：
服务时间：
服务标准：
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