泰 州 市 政 府 采 购

竞 争 性 磋 商

采   购   文   件

采购项目编号：JSZC-321202-ZFDL-C2026-0009

采购项目名称：2026年老街巷整治工程

采 购 单 位：泰州市海陵区市政园林养护服务中心

采购代理机构：江苏正方工程项目管理房地产评估有限公司

二〇二六年十月

目  录

第一章  竞争性磋商公告

第二章  参加磋商供应商须知

第三章  合同条款及格式

第四章 项目需求

第五章 评审方法和评审标准

第六章  响应文件的组成和格式

第一章  竞争性磋商公告

项目概况 2026年老街巷整治工程 JSZC-321202-ZFDL-C2026-0009 采购项目的潜在供应商应在江苏省政府采购“苏采云”系统 获取采购文件，并于2026-11-02 09:00 （北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-321202-ZFDL-C2026-0009

项目名称：2026年老街巷整治工程

采购方式：竞争性磋商

预算金额：150.000000万元

最高限价（如有）：最高限价为审标价的88%

采购需求：

包括工程量清单及图纸载明的所有内容。

合同履行期限：120日历天，以合同签订之日起计算。

本项目（是/否）接受联合体：否

二、申请人的资格要求：

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1.具有独立承担民事责任的能力。

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

5.参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

1.本项目支持和适用支持节能环保产品（财库〔2019〕9号）、（财库〔2019〕19号）、（财库〔2019〕18号）；中小微企业（财库〔2020〕46号）、（苏财购〔2020〕52号）、（工信部联企业〔2011〕300号）；支持监狱企业（财库〔2014〕68号）；促进残疾人就业（财库〔2017〕141号）；落实《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的相关政策；政府采购履约资金扶持等政策。本项目专门面向中小微企业采购，只接受中小微企业投标。中小企业划分标准见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）。

（三）本项目的特定资格要求：

1.供应商须具有有效的建设行政主管部门颁发的市政公用工程（2015新标准）施工总承包三级（含）以上资质。

2.供应商须具有有效的安全生产许可证。

3.供应商拟派本项目项目经理系已在供应商单位注册并具备有效的市政公用工程专业二级(含以上级)注册建造师执业资格，具备有效的安全生产考核合格证书（B证），且未担任其他在建建设工程项目的项目经理。（提供相关证书及《无在建工程承诺书》）

4.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

三、获取采购文件

时间：自磋商文件公告发布之日起5个工作日

地点：江苏省政府采购“苏采云”系统

方式：自行下载

售价：0.00元

四、响应文件提交

截止时间：2026-11-02 09:00 （北京时间）

地点：江苏省政府采购“苏采云”系统（登录系统在线提交电子投标文件）

五、开启

时间：2026-11-02 09:00 （北京时间）

地点： 江苏省政府采购“苏采云”系统不见面开标大厅

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1.采购代理机构将数据电文形式的采购文件加载至电子招标投标交易平台，供潜在供应商下载或者查阅。

2.审标价、清单、图纸作为公告附件上传，请供应商自行至江苏省政府采购网下载查阅。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

单位名称：泰州市海陵区市政园林养护服务中心

单位地址：吴陵南路1号

联系人：冯先生

联系电话：0523-86231550

2.采购代理机构信息（如有）

单位名称：江苏正方工程项目管理房地产评估有限公司

单位地址：泰州市鼓楼南路286号B3幢1-3室

联系人：秦志远

联系电话：0523-86050105

3.项目联系方式

项目联系人：秦志远

电话：0523-86050105

第二章  参加磋商供应商须知

（参加竞争性磋商的供应商以下简称“磋商供应商”）

- 总则

1、适用范围

本竞争性磋商文件仅适用于竞争性磋商公告中所叙述项目的相关服务采购。

2、项目采购方式

本次采购采取竞争性磋商的方式。

3、合格的磋商供应商

3.1满足本磋商文件“竞争性磋商公告”中申请人的资格要求规定。

3.2 满足本磋商文件其他实质性要求和条件规定。

4、参加磋商费用

4.1参加磋商供应商应自行承担所有与参加磋商有关的费用。不论最终的成交结果如何，采购人或代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次采购，采购代理服务费由采购人支付。

5、磋商文件的约束力

供应商一旦下载了本磋商文件并决定参加磋商，即被认为接受了本磋商文件的规定和约束，并且视为自竞争性磋商公告期限届满之日起已经知道或应当知道自身权益是否受到了损害。

- 磋商文件的澄清及修改

任何要求对磋商文件进行澄清的供应商，均应在法律法规规定的质疑时效内按竞争性磋商公告中的通讯地址，以书面形式通知代理机构（以代理机构实际收到供应商相关文件为准）。提交首次响应文件截止之日前，代理机构可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。

- 供应商超过最高限价费率（88%）的，作为无效标处理，即供应商填写的优惠率不低于12%。由于苏采云系统的报价为固定格式，本项目供应商按苏采云系统中的“优惠率”进行填报（供应商填写优惠率即可），苏采云系统中“优惠率”=100%-响应费率。

8、（1）供应商的报价应包括在本项目合同期内所需的全部费用，是为完成磋商文件规定的工作所涉及的一切费用。包括所需要的人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费、利润、规费、税金、有关文件规定的政策性调价等以及各种可能发生的风险费用。磋商文件未列明，而供应商认为必需的费用也需列入报价，采购人不再支付其他任何费用。

（2）承包人完成本采购文件规定的义务所涉及的所有费用均包含在投标报价中。

9、按财库〔2026〕2号文要求，供应商提交的报价出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

1）投标(响应)报价低于全部通过符合性审查供应商投标(响应)报价平均值50%的，即投标(响应)报价<全部通过符合性审查供应商投标(响应)报价平均值×50%;

2）投标(响应)报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标(响应)报价50%的，即投标(响应)报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标(响应)报价×50%;

3）投标(响应)报价低于采购项目最高限价45%的，即投标(响应)报价<采购项目最高限价×45%;

4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

评审委员会启动异常低价投标(响应)审查后，属于前述第1）项至第4）项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标(响应)价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3）项情形，供应商已随投标(响应)文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标(成交)价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标(响应)供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标(响应)处理。

10、履约保证金：本项目履约保证金为合同价的10%；合同签订前采用转账或电汇或保函或保证保险等非现金形式缴纳。

履约保证金返还：在成交供应商按承诺的工期、质量标准、规范要求完成项目后无息返还。

二、磋商响应文件的编制

1、磋商供应商应当凭CA数字证书登录“江苏省政府采购“苏采云”系统”，并在投标截止时间前上传电子投标文件。

除磋商供应商对错处做必要修改外，响应文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由响应文件签署人签字或盖章。

2、响应文件编制要求

2.1磋商供应商提交的响应文件以及其与代理机构及采购人就有关磋商的所有来往函电均应使用简体中文。磋商文件中既有中文也有外文的，以中文意义为准。

2.2 除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

2.3 响应文件构成

供应商应认真阅读和理解磋商文件，并按磋商文件的要求编制响应文件；响应文件应对磋商文件作实质性响应，并保证所提供资料的真实性。

磋商供应商编写的响应文件应包括下列部分：

加★项目若有缺失或无效，将导致该响应文件作无效响应文件评定，且不允许在磋商截止时间后补正。

资格证明文件（本采购文件所表述（指定）的公章是指刻有供应商法定名称的印章，不包括合同、财务、税务、发票等形式的业务专用章）

- 商务文件

- ★磋商响应函原件

（2）★具有独立承担民事责任能力的企事业法人营业执照（原件扫描件）；

（3）★法定代表人授权委托书原件（格式见附件）；

（4）★法定代表人身份证原件扫描件；

（5）★法定代表人授权代表身份证原件扫描件；

（6）★近三个月中任意一个月份（不含磋商截止时间当月）的财务状况报表原件扫描件（至少包括资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的近两年中任意一个年度的审计报告和所附已审财务报表原件扫描件；

（7）★近三个月中任意一个月份（不含磋商当月）的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明，如免缴或缓缴需提供相关政策文件）原件扫描件；

（8）★近三个月中任意一个月份（不含磋商当月）的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）原件扫描件（特别说明：从社保系统打印的无效）；

（9）★具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（原件扫描件，格式见附件）；

（10）★承诺函原件扫描件；

（11）★落实政府采购政策需满足的资格要求证明材料，其中如为中小微企业提供符合要求的中小企业声明函原件扫描件；如为监狱企业提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件原件扫描件；如为残疾人福利单位提供符合要求的残疾人福利性单位声明函原件扫描件；

（12）★服务及商务响应偏离表；

（13）根据评分标准应当提供的材料；

（14）供应商认为应当提交的其他材料。

2、技术文件

（1）服务方案

3、磋商响应报价表

3.1磋商供应商应按照磋商文件规定格式填报磋商响应报价表。每项产品或服务只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受，磋商文件中另有规定的按规定执行。由于苏采云系统的报价为固定格式，本项目供应商按苏采云系统中的“优惠率”进行填报（供应商填写优惠率即可），苏采云系统中“优惠率”=100%-响应费率。

3.2标的物

详见项目需求。

3.3有关费用处理

本次采购磋商供应商的总报价应包括为完成本项目发生的所有费用，本磋商文件中另有规定的除外。

供应商须响应文件中的所有相关服务，且响应的相关服务只能有一个报价，报价应包括为实施委托项目约定范围内所需的全部费用。

磋商文件未列明，而磋商供应商认为必需的费用也须列入报价。

3.4 报价采用的货币

响应文件中的单价和总价，无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。磋商文件中另有规定的按规定执行。

3.5 磋商响应报价表上的价格应按磋商文件规定填写。

4、磋商保证金：无

三、响应文件的递交

1、电子响应文件的递交：供应商应当按照《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》规定，在响应文件递交截止时间前制作并上传电子响应文件。

2、响应文件的修改和撤回

2.1磋商供应商在递交响应文件后，可在响应文件递交截止时间前，修改或撤回其电子响应文件，具体操作方法见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》，但这种修改和撤回，必须在规定的响应文件提交截止时间前。

3、磋商响应有效期

3.1 磋商响应有效期为代理机构规定的响应文件提交截止时间后九十（90）天。供应商声明的磋商响应有效期比规定短的将被视为非实质性响应而予以拒绝；供应商就磋商响应有效期不做说明的视同认可本条款设定的磋商响应有效期。

3.2 在特殊情况下，代理机构于原磋商响应有效期满之前，可向磋商供应商提出延长磋商响应有效期的要求。

四、磋商与评审

1、磋商会议

1.1在响应文件递交时间截止后，代理机构组织磋商会议，供应商应当按照《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》规定，参加磋商活动。　磋商过程中涉及的响应文件解密、结果确认等工作，应按照《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》规定执行。供应商应按系统规定的解密时限内完成响应文件的解密，超过规定时限视同解密失败。

1.2供应商如果对磋商过程有疑义，应当根据《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》规定提出。

2、磋商小组

2.1 磋商会议结束后，代理机构将组织磋商小组进行评审。

2.2代理机构及采购人将根据本采购项目的特点组建磋商小组，由三人以上（含三人）单数组成，将对实质性响应报价文件要求的报价文件进行评价和比较，并采用相同的程序和标准。

3、磋商评审过程的保密与公正

3.1磋商小组、采购人和代理机构工作人员、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

3.2在磋商评审过程中，磋商供应商不得以任何行为影响磋商评审过程，否则其响应文件将被视为无效响应文件。

3.3磋商小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。

4、评审过程的澄清、说明和更正

4.1磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

4.2接到磋商小组要求的供应商应派人按磋商小组通知的时间和地点做出书面澄清、说明或更正。

4.3 接到磋商小组澄清要求的供应商如未按规定做出澄清，其风险由供应商自行承担。

5、对首次响应文件的初审

5.1首次响应文件初审分为资格性检查和符合性检查。

资格性检查：依据法律法规和磋商文件的规定，对首次响应文件中的资格证明文件提交情况等进行审查，以确定供应商是否具备参加磋商的资格。

本项目落实政府采购政策需满足的资格要求：专门面向中小企业，供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位。

（1）参加报价的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定提供《企业声明函》（中小企业划型标准详见《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号）。

（2）参加报价的监狱和戒毒企业，应根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）要求，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（3）参加报价的残疾人福利性单位，应根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）要求，提供《残疾人福利性单位声明函》，格式见附件。

（4）本项目支持和适用节能环保产品（财库〔2019〕9号）、（财库〔2019〕19号）、（财库〔2019〕18号）；支持中小微企业（财库〔2020〕46号）、（苏财购〔2020〕52号）、（工信部联企业〔2011〕300号）；支持监狱企业（财库〔2014〕68号）；促进残疾人就业（财库〔2017〕141号）等政策。

（5）政府采购履约资金扶持政策：

成交供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

（6）落实《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的相关政策，商品包装和快递包装应符合文件要求。

（7）按照《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财库〔2023〕7号）文件要求执行。

符合性检查：依据磋商文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

5.2在正式磋商之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了磋商文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与磋商文件要求的条款、条件和规格相符，没有重大负偏离或保留。

所谓重大负偏离或保留是指与磋商文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与磋商文件不一致，且限制了合同中采购人的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大负偏离的认定需经过磋商小组的认定。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

5.3 被认定为非响应性的响应文件的情形

（1）未按照磋商文件规定要求签字或盖章的；

（2）供应商在报价时采用选择性报价；

（3）供应商不具备磋商文件中规定资格要求的；

（4）不符合法律、法规和磋商文件中规定的其他实质性要求和条件的；

（5）经磋商小组认定为非实质性响应文件的；

（6）其他法律、法规及本磋商文件规定的属非响应性的响应文件的情形。

5.4 如果响应文件实质上没有响应磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其响应文件成为实质性响应的文件。

5.5 磋商小组将允许修正响应文件中不构成重大负偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何供应商相应的名次排列。

6、磋商程序及评审方法和标准

6.1磋商程序

6.1.1 对于通过资格性和符合性审查的供应商，磋商小组将随机确定磋商供应商的磋商顺序，然后由磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商（磋商过程将通过供应商系统中或响应文件授权委托书中载明的联系方式联系该项目授权委托人，请供应商慎重核对本单位授权委托人联系信息，并在磋商期间保持手机畅通，避免联系不畅，否则由此导致的一切后果由供应商自行承担）。

在磋商过程中，磋商小组可能根据磋商文件和磋商情况实质性变动的内容有：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，经采购人代表确认后，磋商小组将通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。根据需要，磋商小组可以自主决定磋商轮次。

6.1.2 磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价（报价将通过供应商系统提交，报价发起前会电话通知供应商做好报价准备，供应商应在系统规定的时间内完成报价（要求提供磋商响应报价表的应及时填写），请供应商慎重核对本单位授权委托人联系信息，并在磋商期间保持手机畅通，避免联系不畅或未及时响应报价流程，否则由此导致的一切后果由供应商自行承担）。

磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商，由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上（含3家）供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

6.1.3 磋商供应商未在磋商小组规定的时间内完成最后报价的视为放弃磋商，其磋商响应按无效响应处理。最后报价须由磋商供应商法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。

6.2 评审方法和标准

6.2.1评审方法。经磋商确定最终采购需求和提交报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最终报价进行综合评分。

综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。评审时，磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

6.2.2评审标准

见本磋商文件第五章规定。

6.3采购活动终止的情况

出现下列情形之一的，本次竞争性磋商采购活动将被终止：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）除本磋商文件第6.1.2条第三款规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

五、成交

1、确定成交单位

1.1 磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

1.2采购人根据磋商小组推荐的成交候选人报告依法按照得分最高原则确定1名成交供应商。采购人确定成交供应商后，代理机构将向成交供应商发出成交通知书。

2、质疑处理

2.1供应商对采购活动事项有疑问的，可以向代理机构提出询问，代理机构将及时作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

2.2供应商认为采购过程和成交结果使自己的合法权益受到损害的，在规定时间内以书面形式向代理机构提出质疑，但需对质疑内容的真实性承担责任。

六、合同签订相关事项

1、签订合同

1.l成交供应商应按成交通知书规定的时间、地点，按照磋商文件确定的事项与采购人签订政府采购合同，且不得迟于成交通知书发出之日起三十日内，否则由此给采购人造成损失的，成交供应商还应承担赔偿责任。

1.2 磋商文件、成交供应商的响应文件及磋商采购过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

1.3 签订合同后，成交供应商不得将成交产品或服务进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，成交供应商的履约保证金将不予退还。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

第三章  合同条款及格式

| 1.13工程量清单错误的修正 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 出现工程量清单错误时，是否调整合同价格 |  |  |  | R是 |
|  |  |  |  | □否 |
| 允许调整合同价格的工程量偏差范围 |  |  |  | R按实调整 |
|  |  |  |  | □其它：________________________ |
| 2.5资金来源证明及支付担保 |  |  |  |  |
| 发包人是否提供支付担保 |  |  |  | □是 |
|  |  |  |  | R否 |
| 发包人提供支付担保的形式 |  |  |  | □银行保函 |
|  |  |  |  | □担保公司担保 |
|  |  |  |  | □其它形式：________________________ |
| 3.2项目经理 |  |  |  |  |
| 3.2.1 | 关于项目经理每月在施工现场的时间要求 |  |  | R项目经理每月带班生产时间不得少于本月施工时间的80% |
|  |  |  |  | □其它：________________________ |
|  | 承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任 |  |  | R由承包人承担违约责任，责令限期提交劳动合同并补缴社会保险，并扣除履约保证金的_10_% |
|  |  |  |  | □其它：________________________ |
|  | 项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任 |  |  | □由承包人承担违约责任，并扣除履约保证金的___% |
|  |  |  |  | R由承包人承担违约责任，发包人有权处违约金 5000 元/人•次(人民币)，发现5次，采购人向招投标监管部门汇报，将其行为列入不良行为记录。 |
| 3.2.3 | 承包人擅自更换项目经理的违约责任 |  |  | R由承包人承担违约责任，并扣除履约保证金的_10_% |
|  |  |  |  | □其它： |
| 3.2.4 | 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任 |  |  | R由承包人承担违约责任，并扣除履约保证金的_10_% |
|  |  |  |  | □其它：________________________ |
| 3.3承包人人员 |  |  |  |  |
| 3.3.3 | 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任 |  |  | R由承包人承担违约责任，并扣除履约保证金的_5_% |
|  |  |  |  | □其它：________________________ |
| 3.3.5 | 承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任 |  |  | R由承包人承担违约责任，并扣除履约保证金的_5__% |
|  |  |  |  | □其它：________________________ |
|  | 承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任 |  |  | □由承包人承担违约责任，并扣除履约保证金的___% |
|  |  |  |  | R由承包人承担违约责任，发包人有权处违约金 2000 元/人•次(人民币) |
| 3.5分包 |  |  |  |  |
| 3.5.1 | 禁止分包的工程包括 |  |  | □法律法规禁止分包的工程 |
|  |  |  |  | R其它：_______本工程均不得分包____ |
|  | 主体结构、关键性工作的范围 |  |  | __________________ |
| 3.5.2 | 允许分包的专业工程包括 |  |  | __________________ |
| 3.7履约担保 |  |  |  |  |
| 承包人是否提供履约担保 |  |  |  | R是 |
|  |  |  |  | □否 |
| 承包人提供履约担保的形式 |  |  |  | R银行电汇或网上银行支付 |
|  |  |  |  | R银行保函 |
|  |  |  |  | R保证保险 |
| 承包人提供履约担保的金额 |  |  |  | R中标合同价10% |
|  |  |  |  | □其它：________________________ |
| 承包人提供履约担保的期限 |  |  |  | R合同签订前 |
|  |  |  |  | □其它：________________________ |
| 5.1质量要求 |  |  |  |  |
| 5.1.1 |  | 特殊质量标准和要求 |  | ________________________ |
|  |  | 关于工程奖项的约定 |  | □获得国家级优质工程，按中标价（合同价）中“分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费”的____%奖励 |
|  |  |  |  | □获得省级优质工程，按中标价（合同价）中“分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费”的____%奖励 |
|  |  |  |  | □获得市级优质工程，按中标价（合同价）中“分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费”的____%奖励 |
|  |  |  |  | □获得优质结构工程，按中标价（合同价）中“分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费”的____%奖励 |
|  |  |  |  | □其它：___________________ |
| 6.1安全文明施工 |  |  |  |  |
| 6.1.1 |  | 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定 |  | □达到省级建筑安全文明施工标准化示范工地要求 |
|  |  |  |  | □达到市级建筑安全文明施工标准化示范工地要求 |
|  |  |  |  | R其它：1）本工程承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于承包人安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由承包人承担。 2）承包人必须成立项目安全管理小组，所有全部工程施工过程均必须有安全管理人员在施工现场，实施安全监督。 3）承包人在施工组织安排时，要充分考虑施工条件的影响。施工现场内、外的设置临时交通安全设施。 |
| 6.1.5 |  | 合同当事人对文明施工的要求 |  | □达到省级建筑安全文明施工标准化示范工地要求 |
|  |  |  |  | □达到市级建筑安全文明施工标准化示范工地要求 |
|  |  |  |  | R其它：__承包人负责施工现场承包范围内的文明施工管理、教育 |
| 7.5 工期延误 |  |  |  |  |
| 7.5.2 |  | 因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法 |  | R扣除5000元/天 |
|  |  |  |  | □每天赔偿金额为合同价款的万分之 |
|  |  | 因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限 |  | R合同价的10% |
|  |  |  |  | □全部的履约保证金 |
|  |  |  |  | □其它：________________________ |
| 7.7异常恶劣的气候条件 |  |  |  |  |
| 发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件 |  |  |  | □日降雨量大于____mm的雨日超____天 □风速大于____m/s 的____级以上台风灾害 □日气温超过____oC 的高温大于____天；日气温低于____oC 的严寒大于____天 □造成工程损坏的冰雹和大雪灾害：____ R其它：___经气象部门认定的50年一遇的极端恶劣天气___ |
| 7.9提前竣工的奖励 |  |  |  |  |
| 7.9.2 |  | 提前竣工的奖励 |  | □奖励____元/天 |
|  |  |  |  | R其它：________无________________ |
| 10.7暂估价 |  |  |  |  |
| 10.7.1 |  | 对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第_（2）_种方式确定 |  | （1）通用条款第1种方式：由承包人单独招标 |
|  |  |  |  | （2）通用条款第2种方式：由发包人和承包人共同招标 |
| 10.7.2 |  | 对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第（1）种方式确定 |  | （1）通用条款第1种方式 |
|  |  |  |  | （2）通用条款第2种方式：承包人按照第10.7.1项[依法必须招标的暂估价项目]约定的第1种方式确定暂估价项目 |
|  |  |  |  | （3）通用条款第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目:_ _ |
| 11.1市场价格波动引起的调整 |  |  |  |  |
| 市场价格波动是否调整合同价格的约定： |  |  |  | £是，人工单价调整、“施工机械台班单价或施工机械使用费”调整 |
|  |  |  |  | ☑否 |
| 因市场价格波动调整合同价格，采用以下方式对合同价格进行调整： |  |  |  |  |
| （1）人工单价 |  |  |  | £人工单价发生变化且符合省级或行业建设主管部门发布的人工费调整规定，合同当事人应按省级或行业建设主管部门或其授权的工程造价管理机构发布的人工费等文件调整合同价格，但承包人对人工费或人工单价的报价高于发布价格的除外 |
|  |  |  |  | ☑其它：____不调整__________ |
| （2）材料、工程设备价格 |  |  |  | □按泰建价〔2008〕2号《关于转发江苏省建设厅<关于加强建筑材料价格风险控制的指导意见>的通知》调整工程价款 |
|  |  |  |  | R其它：__ 不调整 __ |
| （3）施工机械台班单价或施工机械使用费 |  |  |  | £施工机械台班单价或施工机械使用费发生变化超过省级或行业建设主管部门或其授权的工程造价管理机构规定的范围时，按规定调整合同价格 |
|  |  |  |  | ☑其它：________不调整__________ |
| 12.1合同价格形式 |  |  |  |  |
| 1.单价合同 |  |  |  |  |
| 综合单价包含的风险范围 |  |  |  | R除招标文件约定工程价款调整以外的全部风险 |
|  |  |  |  | □其它范围：____________________ |
| 风险费用的计算方法 |  |  |  | R按招标文件约定的工程价款调整条款执行 |
|  |  |  |  | □其它方法：____________________ |
| 风险范围以外合同价格的调整方法 |  |  |  | R按招标文件约定的工程价款调整条款执行 |
|  |  |  |  | □其它方法：____________________ |
| 2.总价合同 |  |  |  |  |
| 总价包含的风险范围 |  |  |  | ________________________ |
| 风险费用的计算方法 |  |  |  | ________________________ |
| 风险范围以外合同价格的调整方法 |  |  |  | ________________________ |
| 12.2 预付款 |  |  |  |  |
| 12.2.1 |  |  | 预付款支付比例或金额： | _ _无_____ |
| 12.2.2 |  |  | 预付款担保的形式为： | £银行保函 |
|  |  |  |  | £担保公司担保 |
|  |  |  |  | □其他形式：__ __ |
| 12.3计量 |  |  |  |  |
| 12.3.1 |  |  | 工程量计算规则 | 《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500—2013）及《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）等9本工程量计算规范 |
| 12.3.2 |  |  | 关于计量周期的约定 | R按月计量 |
|  |  |  |  | □其它：___________________ |
| 12.4 工程进度款支付 |  |  |  |  |
| 12.4.1 |  |  | 关于付款周期的约定 | □同计量周期 |
|  |  |  |  | R其它： _1、本工程的付款方式为：合同签订施工单位进场后，支付合同价(扣除暂列金额)的10%，已完成工程量50%支付已完成工程量的80%，竣工验收合格后付至合同价（扣除暂列金额）的80%，竣工结算核对后且工程缺陷责任期（2年）满后付清余款（此工程所涉及款项皆不计取利息）； 2、在工程款结清前，中标供应商需按采购人要求办理移交手续。 3、发包人向承包人支付工程款前，承包人应提供采购人认可的建筑业发票并办理支付申请。 4、上述支付工程款所表述的竣工验收合格日为：发包人组织承包单位、监理单位、设计单位等相关单位完成竣工验收并验收合格之日。 |
| 15.2缺陷责任期 |  |  |  |  |
| 缺陷责任期的具体期限 |  |  |  | □6个月 |
|  |  |  |  | □1年 |
|  |  |  |  | R2年 |
|  |  |  |  | □其它期限：______________ |
| 15.3质量保证金 |  |  |  |  |
| 关于是否扣留质量保证金的约定 |  |  |  | R扣留 |
|  |  |  |  | □不扣留 |
| 15.3.1 |  |  | 质量保证金采用第_（3）_种方式 | （1）质量保证金保函，保证金额为：______ |
|  |  |  |  | （2）____%的工程款 |
|  |  |  |  | （3）发包人按工程价款结算总额的3%预留工程质量保修金，待缺陷责任期满后返还 |
| 15.3.2 |  |  | 质量保证金的扣留采取第_（2）_种方式 | （1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额 |
|  |  |  |  | （2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金 |
|  |  |  |  | （3）其它扣留方式：___________ |
| 15.4保修 |  |  |  |  |
| 15.4.1 |  |  | 工程保修期 | R按法定最低保修期限 |
|  |  |  |  | □其它期限：__________________ |
| 15.4.3 |  |  | 承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间 | R__6__小时内 |
| 20.3争议评审 |  |  |  |  |
| 合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定 |  |  |  | R是 |
|  |  |  |  | □否 |
| 合同当事人关于本条款的约定 |  |  |  | R执行《泰州市建设工程争议评审规则》 |
|  |  |  |  | □其它：______________________ |
| 20.4 仲裁或诉讼 |  |  |  |  |
| 因合同及合同有关事项发生的争议，按第___（2）___种方式解决 |  |  |  | （1）向泰州市仲裁委员会申请仲裁 |
|  |  |  |  | （2）向有管辖权的人民法院起诉 |
| 其他 |  |  |  |  |
| 专业合同条款的其他内容： 1.1.1.10其他合同文件包括：招标文件、施工组织设计、合同履行中发包人承包人有关工程的洽商、变更等书面协议或文件，工程联系单、签证、洽商、设计变更单、技术核定单等 。 1.1.3 工程和设备 1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括： 无 。 1.1.3.9 永久占地包括： 。 1.1.3.10 临时占地包括： 无 。 1.3法律 适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》及其他相关国家和地方法律、法规、规章 。 1.4 标准和规范 1.4.1适用于工程的标准规范包括：市政公用工程的标准和规范、规程；市政公用工程质量验收评定标准，施工图纸以及设计文件所载明的标准、规范、规程等。 1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称： 无 ； 发包人提供国外标准、规范的份数： 无 ； 发包人提供国外标准、规范的名称： 无 。 1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求： 无 。 1.5 合同文件的优先顺序 合同文件组成及优先顺序为：（1）合同协议书（2）中标通知书（3）专用合同条款及其附件（4）通用合同条款（5）合同履行中发包人承包人有关工程的洽商、变更等书面协议或文件（6）技术标准和要求（7）图纸（8）已标价工程量清单。 1.6 图纸和承包人文件 1.6.1 图纸的提供 发包人向承包人提供图纸的期限：发包人最迟不得晚于第7.3.2项[开工通知]载明的开工日期前7天向承包人提供图纸； 发包人向承包人提供图纸的数量：2份； 发包人向承包人提供图纸的内容： 与承包范围相关的全部施工图纸 。 1.6.4 承包人文件 需要由承包人提供的文件，包括：项目人员表、投标文件、施工组织设计方案、工程进度计划 ； 承包人提供的文件的期限为： 合同签订后一周内提供项目人员表、投标文件、施工组织设计方案、工程进度计划 ； 承包人提供的文件的数量为： 叁份 ； 承包人提供的文件的形式为： 书面形式和电子文档 ； 发包人审批承包人文件的期限：收到承包人文件后两周内审查完毕 。 1.6.5 现场图纸准备 关于现场图纸准备的约定： 承包人应在施工现场另外保存一套完整的图纸、相关图集、标准及规范文件和承包人文件，供发包人、监理人及有关人员进行工程检查时使用 。 1.7 联络 1.7.1发包人和承包人应当在 7 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。 1.7.2 发包人接收文件的地点： 工程现场发包人办公室 ； 发包人指定的接收人为： 。 承包人接收文件的地点： 承包人现场项目部 ； 承包人指定的接收人为： 。 监理人接收文件的地点： 监理项目部 ； 监理人指定的接收人为： 。 1.10 交通运输 1.10.1 出入现场的权利 关于出入现场的权利的约定：承包人与管理部门联系并承担费用，其它执行通用条款 。 1.10.3 场内交通 关于场外交通和场内交通的边界的约定： 规划红线内，均为场内交通。规划红线为场外交通和场内交通的边界 。 关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定： 施工便道、场内道路及交通设施均由承包人负责施工、维修、养护，并承担施工、维修、养护费用。承包人必须精心组织场内外交通，并承担相关费用，承包人必须指派专人做好交通管理。保证交通安全，严防交通事故的发生 。 1.10.4超大件和超重件的运输 运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由 承包人 承担。 1.11 知识产权 1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：无另有约定，按通用条款执行 。 关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求： 无另有约定，按通用条款执行 。 1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属： 无另有约定，按通用条款执行 。 关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：无另有约定，按通用条款执行 。 1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式： 无另有约定，按通用条款执行 。 #### 2. 发包人 2.2 发包人代表 发包人对发包人代表的授权范围如下：负责处理与协调工程施工中的重大问题，协调外部工作联系。确认有关工期延误、设计变更、现场签证、工程量、进度款支付、验收检验、竣工验收、竣工结算文件、索赔材料，及发包人另行批准的其它职权 。 2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供 2.4.1 提供施工现场 关于发包人移交施工现场的期限要求： 开工日期5天前 。 2.4.2 提供施工条件 关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括： 施工用电、用水由承包人自行解决，采购人不提供供电接引点、供水接引点，相关费用已包含在合同价中。其他按招标文件执行 。 #### 3. 承包人 3.1 承包人的一般义务 （5）承包人提交的竣工资料的内容： 施工资料、竣工验收报告、竣工结算、竣工图等 。 承包人需要提交的竣工资料套数： 叁套 。 承包人提交的竣工资料的费用承担： 承包人承担 。 承包人提交的竣工资料移交时间：工程竣工验收合格后10日内 。 承包人提交的竣工资料形式要求： 书面 。 （6）承包人应履行的其他义务： 双方另行约定 。 3.2 项目经理 3.2.1 项目经理： 承包人对项目经理的授权范围如下： 负责项目施工组织、工程质量、进度、施工安全、队伍管理、结算、索赔，以及与发包人、相关单位（部门）联系，处理工程施工中的相关事务。代表承包人签署有关工期延误、设计变更、现场签证、工程量确认、进度款支付、验收检验、竣工验收、竣工结算文件、索赔材料等 。 3.3 承包人人员 3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限： 合同签订后7日内。项目经理、其他人员均实行考勤制度。其它按通用条款执行 。 3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求： 离开现场超过半天的应向现场总监请假，并履行书面手续，经同意后方可外出，书面请假手续同时报采购人或监理备案，其它按通用条款执行 。 3.5 分包 3.5.2分包的确定 允许分包的专业工程包括： / 。 其他关于分包的约定： / 。 3.5.4 分包合同价款 关于分包合同价款支付的约定： / 。 3.6 工程照管与成品、半成品保护 承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间： 自发包人向承包人移交施工现场之日起直至验收合格移交给发包人 。 4.4 商定或确定 在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定： （1） / ； （2） / ； （3） / 。 #### 5. 工程质量 5.3 隐蔽工程检查 5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定： 无另有约定，按通用条款执行 。 监理人不能按时进行检查时，应提前 4 小时提交书面延期要求。 关于延期最长不得超过： 48 小时。 #### 6. 安全文明施工与环境保护 6.1安全文明施工 6.1.4 关于治安保卫的特别约定： 承包人按照规定负责施工现场的治安保卫工作及施工照明，负责施工人员的治安教育和管理工作，承包人对治安防护工作负责。上述事项的费用由承包人承担。其它按通用条款执行 。 关于编制施工场地治安管理计划的约定：承包人须编制施工场地治安管理计划，并制定应对突发治安事件的应急预案 。 6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：发包人在开工后28天内预付安全文明施工费总额的60%，其他执行合同通用条款 。 #### 7. 工期和进度 7.1 施工组织设计 7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：施工期间交通组织及交通安全的保证措施 。 7.1.2 施工组织设计的提交和修改 承包人提交详细施工组织设计的期限的约定： 无另有约定，按通用条款执行 。 发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限： 无另有约定，按通用条款执行 。 7.2 施工进度计划 7.2.2 施工进度计划的修订 发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限： 无另有约定，按通用条款执行 。 7.3 开工 7.3.1 开工准备 关于承包人提交工程开工报审表的期限： 无另有约定，按通用条款执行 。 关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限： 无另有约定，按通用条款执行 。 关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限： 无另有约定，按通用条款执行 。 7.3.2开工通知 因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起 120 天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。 7.4 测量放线 7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限： 无另有约定，按通用条款执行 。 7.5 工期延误 7.5.1 因发包人原因导致工期延误 （7）因发包人原因导致工期延误的其他情形： 无 。 7.6 不利物质条件 不利物质条件的其他情形和有关约定： 无另有约定，执行合同通用条款 。 #### 8. 材料与设备 8.4材料与工程设备的保管与使用 8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担： 无另有约定，执行合同通用条款 。 8.6 样品 8.6.1 样品的报送与封存 需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求： 工程使用的所有的材料必须经建设单位和监理单位认可后方可进场使用，如不经建设单位和监理单位认可，承包人擅自进场使用的，建设单位有权没收其履约保证金并终止合同，同时承包人须赔偿建设单位实际损失。规格、数量按国家、江苏省和泰州市的相关要求 。 8.8 施工设备和临时设施 8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施 关于修建临时设施费用承担的约定： 承包人承担修建临时设施的费用 。 #### 9. 试验与检验 9.1试验设备与试验人员 9.1.2 试验设备 施工现场需要配置的试验场所： / 。 施工现场需要配备的试验设备： / 。 施工现场需要具备的其他试验条件： / 。 9.4 现场工艺试验 现场工艺试验的有关约定： / 。 #### 10. 变更 10.1变更的范围 关于变更的范围的约定： 无另有约定，执行合同通用条款 。 10.4 变更估价 10.4.1 变更估价原则 关于变更估价的约定: 因工程量增减，综合单价不调整 。 10.5承包人的合理化建议 监理人审查承包人合理化建议的期限： 无另有约定，执行合同通用条款 。 发包人审批承包人合理化建议的期限：无另有约定，执行合同通用条款 。 承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为： 双方另行协商确定 。 10.8 暂列金额 合同当事人关于暂列金额使用的约定： 无另有约定，执行合同通用条款 。 #### 12. 合同价格、计量与支付 12.1 合同价格形式 2、总价合同。 总价包含的风险范围： / 。 风险费用的计算方法： / 。 风险范围以外合同价格的调整方法： / 。 3、其他价格方式： / 。 12.3.3 单价合同的计量 关于单价合同计量的约定： 无另有约定，执行合同通用条款 。 12.3.4 总价合同的计量 关于总价合同计量的约定： / 。 12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量： / 。 12.3.6 其他价格形式合同的计量 其他价格形式的计量方式和程序： / 。 12.4 工程进度款支付 12.4.2 进度付款申请单的编制 关于进度付款申请单编制的约定： 执行通用条款 。 12.4.3 进度付款申请单的提交 （1）单价合同进度付款申请单提交的约定： 承包人按本合同约定的付款方式，按期提交 。 （2）总价合同进度付款申请单提交的约定： / 。 （3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定： / 。 12.4.4 进度款审核和支付 （1）监理人审查并报送发包人的期限： 无另有约定，执行合同通用条款 。 发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限： 收到后10天内完成审批并签发进度款支付证书 。 （2）发包人支付进度款的期限： 发包人应在进度款支付证书或临时进度款支付证书签发后14天内完成支付 。 发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式： / 。 12.4.6 支付分解表的编制 2、总价合同支付分解表的编制与审批： / 。 3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批： 无另有约定，执行合同通用条款 。 #### 13. 验收和工程试车 13.1 分部分项工程验收 13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前 24 小时提交书面延期要求。 关于延期最长不得超过： 48 小时。 13.2 竣工验收 13.2.2竣工验收程序 关于竣工验收程序的约定： 执行合同通用条款 。 发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法： 无另有约定，执行合同通用条款 。 13.2.5移交、接收全部与部分工程 承包人向发包人移交工程的期限： 合同当事人应当在颁发工程接受证书后10天内完成工程移交 。 发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为： 发生特殊情况时承、发包两方另行商定。其它执行合同通用条款 。 承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为： 发包人从工程款中扣除全部履约保证金 。 13.3 工程试车 13.3.1 试车程序 工程试车内容： / 。 （1）单机无负荷试车费用由 / 承担； （2）无负荷联动试车费用由 / 承担。 13.3.3 投料试车 关于投料试车相关事项的约定： / 。 13.6 竣工退场 13.6.1 竣工退场 承包人完成竣工退场的期限： 颁发工程接受证书后3天内 。 #### 14. 竣工结算 14.1 竣工付款申请 承包人提交竣工付款申请单的期限： 无另有约定，执行合同通用条款 。 竣工付款申请单应包括的内容： 无另有约定，执行合同通用条款 。 14.2 竣工结算审核 发包人审批竣工付款申请单的期限： 按付款方式执行 。 发包人完成竣工付款的期限： 按本合同约定的时间付款 。 关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序： 提请泰州市造价处组织专家裁定 。 14.4 最终结清 14.4.1 最终结清申请单 承包人提交最终结清申请单的份数： 4份 。 承包人提交最终结算申请单的期限： 无另有约定，执行合同通用条款 。 14.4.2 最终结清证书和支付 （1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限： 发包人应在收到承包人提交的最终结算申请单后90天内完成审批 。 （2）发包人完成支付的期限：按付款方式执行 。 #### 16. 违约 16.1 发包人违约 16.1.1发包人违约的情形 发包人违约的其他情形： 无 。 16.1.2 发包人违约的责任 发包人违约责任的承担方式和计算方法： （1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任： 按迟发时间顺延工期 。 （2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任： 无 。 （3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任： 无 。 （4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任： 无 。 （5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：无。 （6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任： 无 。 （7）其他： 无 。 16.1.3 因发包人违约解除合同 承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满 90 天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。 16.2 承包人违约 16.2.1 承包人违约的情形 承包人违约的其他情形： 无另有约定，执行合同通用条款 。 16.2.2承包人违约的责任 承包人违约责任的承担方式和计算方法： 无另有约定，执行合同通用条款 。 16.2.3 因承包人违约解除合同 关于承包人违约解除合同的特别约定： 无另有约定，执行合同通用条款 。 发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式： 无另有约定，执行合同通用条款 。 #### 17. 不可抗力 17.1 不可抗力的确认 除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形： 无另有约定，执行合同通用条款。 17.4 因不可抗力解除合同 合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后 28 天内完成款项的支付。 #### 18. 保险 18.1 工程保险 关于工程保险的特别约定： 按江苏省及泰州市相关规定应由承包人交纳的保险必须按时依法办理 。 18.3 其他保险 关于其他保险的约定： 承包人应为其从事危险作业的员工，办理意外伤害保险并支付保险费 。 承包人是否应为其施工设备等办理财产保险： 承包人应为其施工设备等办理财产保险 。 18.7 通知义务 关于变更保险合同时的通知义务的约定： 无另有约定，按合同通用条款执行 。 #### 20. 争议解决 20.3.1 争议评审小组的确定 争议评审小组成员的确定： 人数为3人。首席争议评审员由发包人和承包人共同确定，协商不成，请泰州市建设工程造价管理处指定 。 选定争议评审员的期限： 争议发生后14天内 。 争议评审小组成员的报酬承担方式： 无另有约定，按合同通用条款执行 。 其他事项的约定： 无 。 其他要求： 1、中标单位搭建的临时设施和材料堆场必须服从建设单位和监理单位的统一安排，采购人有权根据项目管理规定对中标供应商进行处罚。 2、在国家规定的工程合理使用期限内，承包人确保该项目工程的质量。因承包人原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，承包人应承担损害赔偿责任。 3、发生须紧急抢修事故，承包人接到事故通知后，应立即到达事故现场抢修。 4、承包人不得借资质投标，不得挂靠有资质的单位参加投标，承包人不得将工程转包或者分包。采购人发现中标供应商有上述情况，将终止施工合同，责令中标供应商立即退场，因此造成的一切损失均由中标供应商承担，今后禁止该单位参加建设方的一切招标活动。 5、承包人必须及时支付材料设备供应商的合同款，承包人必须按国家规定及时支付工人工资，采购人将对中标供应商履行前述付款的情况进行监督。采购人有权使用履约保证金支付拖欠的工人工资。如因承包人未能及时发放农民工工资引发农民工群体性上访事件，每发生一次群体性上访事件扣罚中标供应商10万元，由承包人承担由此产生的一切后果。 6、承包人必须根据发包人的要求在发包人规定的时间内拆除临时设施，并将其垃圾运离施工现场，所发生的费用由承包人承担，清理完成后承包人须报监理、采购人验收确认；施工场地外围5米范围内必须与施工场地内一样整洁、干净、文明施工；若发包人安排人员完成上述工作，所发生的费用将双倍从工程款中扣除。 7、建设单位有权对设计图纸进行变更、对工程量进行增加、调减，这均属于合同范围，施工单位应及时按变更进行施工，不得以任何理由拒绝。设计单位提出的设计变更图纸（或通知书）必须经总监理工程师和建设单位工程师共同确认转交给施工单位，施工单位才能按变更图纸（或通知书）进行施工。 8、竣工结算审计时，承包人提供的结算书如核减额在送审结算总价的10%（含10%）之内，审计费用由采购人承担，核减额在10%以上时，超出10%部分的审计费用，由中标供应商承担。 9、中标供应商应妥善处理好施工过程中材料供应及土方施工等矛盾，如引起施工中断，中断期间不计取任何费用，该风险由供应商在投标报价时自行考虑。中标供应商须加强对场地周边城市、公建配套管网、道路、人行道的保护，如发生破坏，由承包人负责赔偿，并承担全部责任。 10、渣土外运、材料运输、机械设备进退场等工作中，出现与交通运输、城市管理有关的矛盾由中标供应商自行解决，上述风险由供应商在投标报价时自行考虑。 11、施工用电、用水由中标供应商自行解决，采购人不提供供电接引点、供水接引点，各投标单位可自行勘察现场，根据现场实际情况及施工经验自主报价，费用已包含在投标报价中，费用包含的工作内容有①与供电、供水部门的联系与协调；②供电点、供水点的安装、维护、拆除；③从供电点接出所发生的所有费用、从供水点接出所发生的所有费用”。 施工用水、用电费用由中标供应商按月向相关部门自行缴纳，如发生滞纳金费用由中标供应商支付。 12、土方外运、渣土外运及弃土点： 12.1土方外运及渣土外运（建筑、生活垃圾，砼碎块，砖渣，石渣，淤泥等）运距由供应商自行考虑，土方外运及渣土外运产生的所有费用（含城管部门收取的渣土处置费）由供应商结合自身情况自主报价，结算时综合单价（含运距）不作调整。 12.2弃土点由中标供应商自行确定，费用已包含在投标报价中，结算时综合单价不作调整。 13、场内土方 场内土方堆放地点由承包人自行考虑，场内土方运距由供应商自行考虑，不存在二次（含）以上土方堆置、二次（含）以上驳运以及其他相关增加的费用，土方内运产生的所有费用由供应商结合自身情况自主报价，结算时综合单价（含运距）不作调整。 14、 本工程大型机械进场费只计取一次，任何情况下均不调整。 15、在工程施工过程中，若有新规范、新工艺、新材料推广应用的，采购人有权对有关图纸进行变更，变更发生后价格结算时按相关定额执行，有关材料设备有信息指导价的，按中标下浮率同比例下浮；没有信息指导价的按认质认价方式定价，纳入结算总价。 16、 安全文明生产 16.1施工现场内及周边须设置临时警示标牌标志、警示灯、夜间照明、夜间交通指示灯（夜间必须正常显示）以及施工现场内、外的临时交通安全设施等。 16.2交通安全设施的设置方案须符合交警、城管部门的要求，施工车辆进出场地必须减速慢行，出入口必须有专人看护，确保出入口的交通安全。 16.3中标供应商须做好现场环境保护，做好防尘、降噪等措施，费用已包含在投标报价中。 本项目招标控制价中已计入了 “扬尘污染防治增加费”，中标单位须按照泰州市施工工地扬尘管控措施及达标要求进行落实。按照泰州市施工扬尘削减系数考核标准，中标供应商须确保每项控制措施均能达标，否则由此产生的一切责任和费用均由中标单位承担。 16.4承包人要对施工人员进行上岗安全培训和安全交底工作,做到规范施工，对整个工程的安全负全责，并承担因承包人安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用。在工程验收前应向建设单位提供招标工程的一套完整的安全资料。本工程承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除安全隐患。中标供应商必须成立项目安全管理小组，所有工程施工过程均必须有专职安全管理人员在施工现场，实施安全监督。 16.5本工程在施工中执行现行的国家、省级及工程所在地颁发的环保、节能、电器安装、防雷、安全、消防等有关规定。 17、请供应商认真踏勘现场，做好临近建筑物、构筑物、地下管线、道路、人行道等（如有）保护工作，相关费用已包含在供应商投标报价中。 18、本工程发生工程变更或产生签证引起工程造价增减的，最终价格以“工程竣工结算核对并经采购人、承包人双方确认签字”的文件为准。 19、本工程施工必须符合设计和国家相关规范要求，确保通过验收。 20、农民工工资支付及担保按照国家、省市相关规定执行。 |  |  |  |  |

- 项目需求

一、工程量清单及图纸

详见公告附件

二、技术要求详见清单及图纸

三、有关说明

1、由于苏采云系统的报价为固定格式，本项目供应商按苏采云系统中的“优惠率”进行填报（供应商填写优惠率即可，优惠率低于12%的按无效响应文件处理），苏采云系统中“优惠率”=100%-响应费率。合同费率（即成交费率）=100%-中标优惠率。

2、本次采购活动不需要供应商提供已标价工程量清单，工程结算时，以公告附件发出的审标价作为计算依据，工程量按实结算，结算费率即为成交费率。

3、苏采云系统中载明的《磋商报价表》报价说明第4条与采购文件描述不一致的以采购文件中描述的为准。

三、本项目所属行业为建筑业。

第五章 评审方法和评审标准

一、评审方法

1、评审方法采用综合评分法，总分值为100分。

2、评审时，对每个合格供应商的响应文件进行评分，对评委的评分进行统计汇总，按算术平均方法计算出每个供应商的评审得分。（保留小数点后2位）

3、评审结果按评审后得分由高到低顺序排列。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。响应文件满足磋商文件全部实质性要求，且综合评分得分最高的供应商为成交供应商。

二、评分标准（总分100分）

| 评分项 | 权值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 报价 | 15分 | 满足招标文件要求且报价最低的供应商报价为评标基准价，其价格分为满分，其他供应商的价格分按照以下公式计算：投标报价得分=（评标基准价/该供应商的投标报价）×15 |
| 人员 | 8分 | 供应商拟派项目组其他成员具有二级及以上注册建造师资格或具有建设工程中级及以上职称的有一个得2分，本小项最高得8分。 注：同一名人员仅计1次得分，单人最高计2分。提供的注册建造师证书或职称证书、近三个月（不含磋商当月）中任意一个月养老保险证明为得分依据。 |
| 业绩 | 8分 | 供应商2023年1月1日（以合同签订时间为准）以来承担过市政工程施工业绩的。有一个得2分，本小项最高得8分。 以合同原件及竣工验收证明原件扫描件作为得分依据。 |
| 企业资信 | 6分 | 供应商具有有效的质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系认证证书的，每提供一项得2分，最高得6分。 以提供的证书原件扫描件作为得分依据。 |
| 实施方案 | 13分 | 工程概述、总体安排、及施工部署及施工段划分等 概述科学、严密、合理，描述详细且具有针对性的得13分； 概述较合理、严密、描述较为详细，不存在实施难度的得8分； 概述基本合理、描述一般、存在可操作性的得5分； 概述具有不合理项、描述略欠缺、存在一定的实施难度的得1分； 未提供不得分。 |
|  | 10分 | 关于本工程施工进度计划的描述，以及为完成该计划所定措施 施工总进度计划科学、严密、合理，描述详细且具有针对性的得10分； 施工总进度计划较合理、严密、描述较为详细，不存在实施难度的得7分； 施工总进度计划基本合理、描述一般、存在可操作性的得4分； 施工总进度计划具有明显不合理项、描述欠缺、存在实施难度的得1分； 未提供不得分。 |
|  | 10分 | 工程分部分项工程的施工方案、关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案、具体施工技术措施 施工方案科学、严密、合理，描述详细且具有针对性的得10分； 施工方案较合理、严密、描述较为详细，不存在实施难度的得7分； 施工方案基本合理、描述一般、存在可操作性的得4分； 施工方案具有明显不合理项、描述欠缺、存在实施难度的得1分； 未提供不得分。 |
|  | 10分 | 安全文明施工、施工现场扬尘污染防治措施及环境保护方面的措施 安全文明施工措施科学、严密、合理，描述详细且具有针对性的10分； 安全文明施工措施较合理、严密、描述较为详细，不存在实施难度的7分； 安全文明施工措施基本合理、描述一般、存在可操作性的得4分； 安全文明施工措施具有明显不合理项、描述欠缺、存在实施难度的得1分； 未提供不得分。 |
|  | 10分 | 保证项目实施的技术设备和人力资源安排 投入项目的技术设备科学、严密、合理，管理制度完备、使用方案详细且具有针对性；技术人员配备合理、考虑周全的得10分； 投入项目的技术设备较严密、合理，管理制度较完备、使用方案较详细，不存在实施难度；技术人员配备较合理、考虑较周全的得7分； 投入技术设备基本符合项目实际、管理制度一般、使用方案一般；技术人员配备一般、能满足项目实施需要的得4分； 投入技术设备明显不足，不能满足项目实施需要；技术人员明显欠缺，不能满足项目实施需要的得1分； 未提供不得分。 |
|  | 10分 | 满足验收合格的保证措施 针对本项目实施后能达到验收标准的有效保证措施科学、严密、合理，描述详细且具有针对性的得10分； 针对本项目实施后能达到验收标准的有效保证措施基本合理、描述一般的得6分； 针对本项目实施后能达到验收标准的有效保证措施具有明显不合理项、描述欠缺的得2分； 未提供不得分。 |

第六章  响应文件的组成和格式

竞争性磋商响应文件

项目编号：

项目名称：

响应单位名称：                          （盖单位章）

日        期：     年   月   日

磋商响应函（格式）

磋商响应函

致：               （采购单位名称）：

根据贵方             磋商文件的要求，正式授权下述签字人                  （姓名） 代表响应人                            （响应人名称）全权处理本次项目磋商的有关事宜。据此函，签字人兹宣布同意如下：

1.按磋商文件规定的各项要求，向买方提供所需货物与服务。

2.我方完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的响应人。

3.我方在磋商之前已经完全理解并接受磋商文件的各项规定和要求，对磋商文件的合理性、合法性不再有异议（包括修改文件，如有）。

4.我方同意按照采购文件中的规定，本磋商文件的有效期限为磋商截止之日起90天，并在规定的磋商有效期期满之前均具有约束力。

5.如果在磋商后规定的磋商有效期内撤回响应文件或成交后拒绝签订合同，我们的磋商保证金可不予退还。

6.同意提供贵方可能另外要求的与磋商有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

7.一旦我方成交，我方将根据磋商文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在120日历天完成项目并交付买方验收、使用。

8.我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》，并按《中华人民共和国民法典》和合同条款履行自己的全部责任。

9.与本磋商有关的正式通讯地址为：

地址：                                 邮编：

电话：                                 传真：

响应人开户行：                          账户：

供应商名称：                     （盖单位章）

法定代表人或授权委托人：                     （签字或盖章）

日期：

法定代表人授权书

__________________（采购人名称）：

本授权声明：（单位名称）（法定代表人姓名、职务）授权（被委托代理人姓名、职务）为我方          项目磋商活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关磋商、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

法定代表人签字：

委托代理人签字：            委托代理人联系电话：

供应商单位名称：（盖章）

日期：     年    月   日

说明：

一、上述证明文件在响应文件中附有代理人身份证原件扫描件（身份证两面均应复印，身份证原件扫描件加盖公章）时才能生效；

二、响应文件均由供应商法定代表人签字的，响应文件中可不提供该附件的内容。

三、扫描件与原件扫描件具有同等效力。

授权代表身份证原件扫描件（正反两面均需复印）（骑缝处加盖公章）：

| 被委托代理人身份证正面原件扫描件 | 加 盖 公 章 | 被委托代理人身份证反面原件扫描件 |
| --- | --- | --- |

法定代表人资格证明书

（采购人名称）：

（法定代表人姓名）在（供应商名称）处任（职务名称）职务，是（供应商单位名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商单位名称：（加盖公章）

日期：     年    月   日

说明：1、上述证明文件在响应文件中附有法定代表人身份证原件扫描件（身份证两面均应复印，身份证原件扫描件加盖公章）或护照原件扫描件（供应商的法定代表人为外籍人士的，则提供护照原件扫描件）时才能生效；

2、扫描件与原件扫描件具有同等效力。

法定代表人身份证原件扫描件（正反两面均需复印）（骑缝处加盖公章）：

| 法定代表人身份证正面原件扫描件 | 加 盖 公 章 | 法定代表人身份证反面原件扫描件 |
| --- | --- | --- |

# 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（承诺）

承诺书

采购人名称：

我单位郑重承诺：本公司（单位）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。

特此承诺

供应商：（盖单位章）

年  月  日

承诺函

（采购单位名称）：

本单位           （单位名称）参加    （项目名称和项目编号）的政府采购活动，郑重承诺具备以下条件：

（一）参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（二）未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn），列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（三）与本次参加磋商的其他供应商不存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的情形。

本单位对上述承诺的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。同时我们同意如贵方要求，可以出示相关证明文件。

供应商名称：                     （盖单位章）

法定代表人或授权委托人：                     （签字或盖章）

日  期：

磋商报价表

以系统内载明的为准

服务及商务响应偏离表

| 序号 | 采购需求 | 响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：1、本表即为对本磋商文件中提出的服务及商务需求进行比较和响应；其中服务需求主要包含服务范围、内容及要求，商务需求主要包括供应商资格、合同期限、合同报价、支付方式及评审办法中所提出的评审要求等。

2、供应商根据自身响应情况在“偏离说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无偏离”；

3、该表可扩展，并逐页签字或盖章；

4、可附相关技术支撑材料。（格式自定）

供应商（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：  　年　月　日

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加     （采购单位名称）的       （项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- 市政公用工程施工 ，属于采购文件中明确的所属行业建筑业；承建（承接）企业为       （企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）。

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：（1）从业人员填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

（2）企业类型请供应商参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件规定自行填写。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位， 且本单位参加______单位的______项目采购活动，由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日 期：

无在建工程承诺书

（采购人名称）：

我方在此声明，我方拟派往                 （项目名称）的项目经理          （项目经理姓名）现阶段没有担任其他在建建设工程项目的项目经理。

我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

特此承诺

投标人：                            （盖单位章）

法定代表人或委托代理人：         （签字或盖章）

年        月       日