2027年度南京市城市道路技术状况定期检测

招标文件

项目编号：JSZC-320100-DJLJ-G2026-0002

采购人:南京市城市道路管理中心

采购代理机构：东甲林集团有限公司

2026年10月

目录

第一章 招标公告	1

第二章 供应商须知	5

第三章 评标标准	17

第四章 采购需求	22

第五章 主要条款及格式	38

第六章 附件	42

招标公告

2027年度南京市城市道路技术状况定期检测的潜在投标人应在江苏政府采购网获取招标文件，并于2026年 11月11日下午14点00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.1项目编号：JSZC-320100-DJLJ-G2026-0002

1.2项目名称：2027年度南京市城市道路技术状况定期检测

1.3预算金额及最高限价：人民币300万元

1.4采购需求：本次检测范围为南京市主城区道路，计划检测道路共计405条，总长度424.57公里。检测内容包括路面结构强度检测、路面损坏状况检测、路面平整度、路面抗滑、人行道状况检测等。具体技术参数详见招标文件。

1.5合同履行期限：自合同签订之日起至2027年7月30日前完成所有检测工作。同时检测单位应根据相关检测标准规范和采购人的需求，在规定的时间内完成全部检测工作。

1.6本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

2.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（1）具有独立承担民事责任的能力（法人或者其他组织提供营业执照或法人证书，自然人提供身份证，提供证明材料复印件加盖公章上传至电子投标文件中）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供2025年度经审计的财务报告，或投标截止时间前六个月内银行出具的资信证明，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函，或提供《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》）；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（投标人根据履行采购项目合同需要，提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料，或提供《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》）；

（4）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次政府采购活动前半年内至少一个月缴纳增值税或营业税或企业所得税的凭据并提供缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单），依法享受免缴、缓缴的，提供证明材料或提供《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》）

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明，或提供《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》）；

（6）法律、行政法规规定的其他条件：无

注：第（5）条所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

2.2落实政府采购政策需满足的资格要求：中小企业政策等（监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业），本项目不专门面向中小企业预留采购份额。

2.3采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件：（1）供应商应具有交通运输主管部门颁发的公路工程试验检测综合甲级资质或公路工程质量检测甲级资质；

2.4提供《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》（法定代表人签字并加盖单位公章）

2.5未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

三、获取招标文件

时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。

地点：江苏政府采购网

方式：网站下载

售价：0.00元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2026年 11月11日下午14：00（北京时间）

开标时间：2026年11月11日14点00分（北京时间）

开标地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”

投标文件的解密：开标当天各供应商及时登录不见面开标大厅，投标文件递交截止时间后，采购人将在系统内公布投标供应商名单，然后通过开标会议区发出投标文件解密的指令，投标供应商在开标室按规定时间自行实施远程解密，投标供应商解密限定在开标后30分钟之内完成。因投标供应商网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致投标文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为投标供应商撤销其投标文件，系统内投标文件将被退回；因采购人原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成投标文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

6.1采购方式：公开招标

6.2行业划分：其他未列明行业

6.3本项目非专门面向中小企业（或监狱企业或残疾人福利性单位）采购。

6.4本次招标不收取投标保证金。

6.5根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》宁财购通〔2021〕5号规定，参加南京地区政府采购活动的供应商，应以书面形式向采购人或政府采购代理机构作出信用承诺。《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》格式见附件，由法定代表人签字并加盖单位公章，随响应文件一并递交。

在政府采购资格审查环节，供应商只需提供书面《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，即可替代以下证明材料：

（1）符合国家相关规定的财务状况报告；

（2）依法缴纳税收的证明材料；

（3）依法缴纳社会保障资金的证明材料；

（4）具备履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的证明材料；

（6）未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的证明材料。

以上涉及的证明材料，投标人可以在投标文件中一次性提交，也可以在投标文件中提供满足相应条件的书面信用承诺书（详见采购文件第六章），不再需要提供上述涉及的证明材料。

投标人在投标文件中仅提供信用承诺书而未提供涉及的证明材料的，须在中标后，另行提供上述由信用承诺书替代的证明材料，材料（一正两副）须加盖公章提交采购人或采购代理机构核验。经核验无误后，由采购人或采购代理机构发出中标通知书。

投标人涉及以下情形的，不适用信用承诺，仍须提供上述证明材料：

（1）投标人被列入严重失信主体名单；

（2）被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；

（3）其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。

供应商对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为。

6.6本次采购采用“政府采购管理交易系统（苏采云）”，招标、投标、评标和中标结果发布全程电子化，开标方式为不见面开标。供应商应当按照《“苏采云”系统供应商操作手册》参加投标活动。如供应商未按要求操作，由此所产生的风险由供应商自行承担。

6.7供应商如确定参加投标，可自行下载采购文件及有关资料，按照《操作手册》进行注册，领取CA和办理电子签章，并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。

《操作手册》下载地址：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html

6.8有关本次招标的事项若存在变动或修改，请及时关注“江苏政府采购网”（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）更正公告。

6.9本项目不组织集中勘察及答疑，供应商如对采购需求有疑问，请咨询采购单位联系人。

七、采购人信息

1.名   称：南京市城市道路管理中心

地   址：南京市太平门2-1号

联系方式：谭工、025-58066502

2.采购代理机构信息

名    称：东甲林集团有限公司

地    址：南京市建邺区黄山路2号绿溢国际广场B座609室

联系方式：阮工、15724872367

第二章 供应商须知

一、总 则

1、适用法律

1.1本次招标，适用《中华人民共和国政府采购法》（以下简称政府采购法）《中华人民共和国政府采购法实施条例》（以下简称政府采购法实施条例）《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件。

2、定义

2.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2“投标人（供应商）”是指参加投标竞争，并符合招标文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

2.3“采购代理机构”是指集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构，集中采购机构以外的采购代理机构，是从事采购代理业务的社会中介机构。

2.4“货物和服务”指本招标文件中所述产品及相关服务。

2.5“用户或使用单位”是指使用货物，接受服务的单位。

3、政策功能

3.1政府采购促进中小企业发展，在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定的，享受中小企业扶持政策。中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》（格式见第六章），否则不得享受相关中小企业扶持政策。（“中小企业划型标准”详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号及《国家统计局关于印发<统计上大中小微型企业划分办法（2017）>的通知》国统2017〕213号）。

3.2政府采购支持监狱和戒毒企业发展政策，监狱和戒毒企业提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的监狱和戒毒企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，监狱和戒毒企业享受政府采购支持政策的要求详见《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

3.3政府采购促进残疾人就业政策，残疾人福利性单位提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的残疾人福利性单位，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，残疾人福利性单位享受政府采购支持政策的要求详见《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3.4政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。拟采购产品属于节能产品品目清单规定必须强制采购的，实行强制采购。拟采购产品属于节能产品、环境标志产品品目清单规定优先采购的，在性能、技术、服务等指标同等条件下，实行优先采购，优先采购的评审标准详见本招标文件第三章。参加政府采购活动的节能产品、环境标志产品投标人应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。

3.5强制采购信息安全产品。参加政府采购活动的信息安全产品投标人应当选择经国家认证的信息安全产品投标，并提供由国家信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书。

3.6进口产品政策

（1）除招标公告载明接受进口产品参加外，不允许进口产品参加。进口产品认定依照《财政部关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）的规定。

（2）允许进口产品参加的，满足需求的国内产品可以参加。

（3）允许进口产品参加的，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的投标人的进口产品。

3.7未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。

二、招标文件构成

4、招标文件组成

4.1招标文件包括以下主要内容：

（1）招标公告；

（2）供应商须知；

（3）评标标准；

（4）采购需求；

（5）合同主要条款及格式；

（6）投标文件格式及附件。

如标书制作工具中格式和内容与“南京公共采购信息网/江苏政府采购网/中国政府采购网”发布的招标文件不一致的，以上述网站发布的招标文件为准。

4.2 招标的最小单位是标段。招标货物数量及技术要求中未分标段的，投标人对要求提供的货物和服务不得部分投标；招标货物数量及技术要求中已经分标段的，可以以标段为单位投标。

4.3 采购代理机构如果要求投标人按照招标文件规定提交备选投标方案的，投标人可以提交备选方案；否则，备选方案将被拒绝。

4.4招标文件中要求的产品品牌或型号，是采购人根据项目所要实现的功能推荐的品牌或型号，仅供投标人参考，并不是限制条件。

5、招标文件的澄清或者修改

5.1采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

5.2澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

5.3投标人应在提交投标文件截止时间前，关注原公告媒体有关本项目的更正公告，根据更正公告内容自行决定是否需要重新制作和提交投标文件，并承担由此产生的相应责任。

三、投标文件的编制

6、投标文件的语言、计量单位、货币和编制

6.1投标人提交的投标文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

6.2投标人所使用的计量单位应为国家法定计量单位。

6.3投标人应用人民币报价。投标产品如果是进口产品的，应提供人民币与外币之间的汇率。

6.4投标文件应按照招标文件的规定编写并制作目录。

6.5投标人应在投标文件中写清相应的项目编号、项目名称、投标人全称、地址、电话、传真等。

6.6投标人根据招标文件载明的标的采购项目实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在投标文件中载明。

7、联合体投标：本项目不接受联合体投标。

8、投标文件的组成

8.1投标人应当根据招标文件要求编制投标文件，投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应。对带星号（“*”）的技术条款必须在投标文件中提供技术支持资料（如白皮书、彩页、手册等），未提供技术支持资料的，视为未对招标文件实质性要求作出响应，评审时不予认可。

8.2 投标文件由商务、技术、价格以及其他部分内容组成。投标文件目录及有关格式按招标文件“第六章 投标文件格式及附件”的要求编制。

9、投标文件的商务内容

9.1商务部分内容是证明投标人有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足招标的要求，包括但不限于下列文件（（1）-（6）所述材料不得有缺失或提供不全或不满足招标文件的实质性要求）：

（1）*投标函（投标申请及声明）（格式见第六章）；

（2）*法人授权书（格式见第六章）；

（3）*投标人资格资信证明文件：

  - 1)第一章招标公告中 2.1《中华人民共和国政府采购法》规定的资格条件证明文件；

  - 2)第一章招标公告中 2.2落实政府采购政策需满足的资格要求；

  - 3)第一章招标公告中 2.3 采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件证明文件。

（4）*开标一览表及附表（格式见第六章）；

（5）*《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》；

（6）*《商务条款偏离表》；

（7）第三章评标标准中对应的所需证明材料（如有自行添加）；

（8）要求采购人提供的配合（如有自拟并自行添加）；

（9）其他（投标人认为有必要提供的声明和文件，如有，自行拟定并添加）。

10、投标文件的技术内容

技术部分内容是证明投标人提供的服务是合格的、并符合招标文件要求的证明文件，以及对服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸、数据或其他证明文件等。提供的货物和服务如与招标文件要求有不符之处，应说明其差别之所在。包括但不限于下列文件：

（1）技术说明或服务方案；

（2）*《技术需求偏离表》；

（3）检测方案；

（4）投标人拟投入本项目的设备、人员情况一览表；

（5）投标人认为需要提供的其他技术资料。

11、投标文件的价格内容

11.1价格部分内容是对采购标的价格构成的说明，招标文件如无特别说明，每一项货物及服务仅接受一个价格。

11.2报价应包含为履行本项目合同项下所有义务的全部含税费用，以及投标人认为需要的其他费用等。

11.3投标人的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。

11.4评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查的投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

11.5投标人应在《开标一览表》《分项报价表》等标明投标货物和服务的单价、总价以及分项报价等。

11.6对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标报价明细表中的投标总报价一致，如不一致不作为无效投标处理，评标时以开标一览表中价格为准。

11.7本项目预算为：详见第一章。

12、投标文件的其他部分

12.1 其他部分由投标人根据编制投标文件需要提供的其他相关文件组成。

12.2如标书制作工具中格式和内容与“南京公共采购信息网、江苏政府采购网、中国政府采购网”发布的招标文件不一致，以上述网站发布的招标文件为准。

13、投标保证金（无）

14、投标有效期

14.1 自开标之日起90天内投标有效，投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。

14.2 特殊情况下，在原投标有效期截止之前，采购代理机构可要求投标人同意延长投标有效期，这种要求与答复均应以书面形式提交。投标人可拒绝这种要求，并且不影响投标保证金的退还。接受延长投标有效期的投标人将不会要求和允许修正其投标，而只会被要求相应地延长其投标保证金的有效期。在这种情况下，有关投标保证金的退还规定在延长了的有效期内继续有效。

15、投标文件签署

15.1 投标文件应按照招标文件要求加盖电子公章，否则视为无效投标。

16、投标费用

16.1 投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论招标结果如何，采购代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

16.2 招标代理服务费：由中标人支付，收费标准按《江苏省政府采购代理服务收费的指定意见》（苏政采协〔2024〕20号）文件标准的80%收取，中标人在领取中标通知书前向招标代理支付代理服务费，费用含在投标报价总额中，不单独计列。

16.3开标公证费：无。

四、投标文件的递交

17、投标文件的递交

17.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在招标公告规定的投标截止时间前制作并上传电子投标文件。招标代理机构拒绝接收提交投标文件截止时间后上传的任何电子投标文件。

18、投标文件的解密

18.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。

18.3 投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对投标产生的影响，如因投标人自身原因造成的电子投标文件解密不成功的，做无效投标处理。

19、投标文件的修改和撤回

19.1投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人或者采购代理机构。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分。

19.2 投标截止时间之后，投标文件不得撤回；如撤回，投标保证金不予退还。

20、诚实信用

20.1投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

20.2在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

五、开标、评标与定标

21、开标

21.1 代理机构在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人按照《操作手册》规定参加开标活动，并在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。“苏采云”系统公布各投标人名称和投标价格。

21.2 投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.3投标人不足3家的，不得开标。

21.4 投标人如果对开标过程和开标结果有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，“苏采云”系统中《开标记录表》公布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

21.5公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

（1）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

（2）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人依法报财政部门批准，经批准后，可变更为其他采购方式采购。

22、评标

22.1 评标委员会

22.1.1评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（一）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（二）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（三）对投标文件进行比较和评价；

（四）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（五）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

22.1.2 评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，独立开展评审工作。

22.2  评标程序

22.2.1 投标文件的资格性检查。公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

22.2.2投标文件的符合性审查。评标委员会对通过资格性检查的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。投标文件有下列情况之一的，在符合性检查时按照无效投标处理：

（1）投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件；

（2）投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件。

（3）同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价。

（4）投标人不具备招标文件中规定资格要求。

（5）投标人的报价超过了采购预算或最高限价。

（6）不符合招标文件中实质性要求和条件。

（7）供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

（8）未提供《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》。

（9）评委会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料。投标人不能证明其报价合理性的，评委会应当将其作为无效投标处理。

（10）采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”强制采购范围，而投标人提供的产品不在强制采购范围内。

（11）不同供应商的法定代表人或负责人有夫妻、直系血亲关系的；

（12）不同供应商的负责人为同一人或者存在控股、管理关系的；

（13）不同供应商的委托代理人(或法定代表人、项目负责人、主要检测人员等)在招标文件发布日上月至投标截止日当月在同一单位缴纳社会保险的；

（14）服务承诺和付款条件未响应招标要求的；

（15）投标文件未按照招标文件要求加盖公章。

（16）法律法规及本招标文件规定的其他无效投标情形。

22.2.2.1 实质性要求是指本招标文件中用带星号（“*”）、“必须”或“应（应当）”等其他文字说明的商务和技术要求。

22.2.2.2未通过资格审查或符合性审查的投标人，代理机构将通过“苏采云”系统告知其具体原因，评标结束后不再接受有关询问。

22.2.2.3有下列情形之一的予以废标：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因苏采云系统故障造成开标不成功的；

（5）因重大变故，采购任务取消的。

（6）投标人以明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，且不能证明其报价合理性的。

22.2.3澄清有关问题。

22.2.3.1 评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评委会并非对每个投标人都做澄清要求。

22.2.3.2 需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向投标人发出《澄清要求函》，接到《澄清要求函》的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交《澄清响应函》并加盖电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

22.2.3.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的，投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

22.2.3.4投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正，并由评标委员会通过“苏采云”系统告知投标人，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

2.2.3.5投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与代理机构及评委会联系。

22.2.3.6评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

22.2.4比较与评价。评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

22.3 评标方法和标准

22.3.1评标方法分为最低评标价法和综合评分法。本次招标的评标方法和标准，详见本招标文件第三章。

22.3.2最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

采用最低评标价法评标时，除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不对投标人的投标价格进行任何调整。

22.3.3综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

评审因素，包括价格、技术、商务等。

评标时，评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

23、确定中标人

23.1 采用最低评标价法的，评标结果按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

23.2采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

23.3 中标人确定后，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果，中标公告期为1个工作日，公告的同时向中标人发出中标通知书。中标人可在中标结果公告届满之日起三十日内,登录苏采云系统下载。

因系统存储空间有限，中标结果公告届满之日起三十日后，苏采云系统不再保证提供下载《中标通知书》服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

23.4 中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

23.5 所有投标文件不论中标与否，均不退回。

24、编写评标报告

24.1评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。

25、评标过程的保密性

25.1 采购人和采购代理机构将采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行。

25.2 任何单位和个人不得非法干预、影响评标办法的确定，以及评标过程和结果。

25.3 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料等，均不向投标人及与评标无关的其他人员透露。

六、签订合同

26、签订合同

26.1采购人与中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

26.2除继续履行将损害国家利益和社会公众利益的，政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。放弃或拒绝签订合同的，中标人不得参加对该项目重新开展的采购活动，投标保证金不予退还，不收取投标保证金的项目，中标人应向采购人支付采购人为招标所发生的相关费用，由财政部门列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报。

26.3采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

26.4中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

26.5 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

26.6 采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。

七、质疑和投诉

27、质疑

27.1供应商对招标活动事项有疑问的，可以向采购代理机构提出询问，采购代理机构将依法作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

27.2提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。

27.3供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，将质疑文件原件送达采购人或采购代理机构。

供应商应知其权益受到损害之日，是指：对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起七个工作日内提出；对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商必须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

27.4 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（一）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（二）质疑项目的名称、编号；

（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求（具体条款）；

（四）事实依据（具体条款）；

（五）必要的法律依据（具体条款）；

（六）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。代理人提出质疑和投诉，应当提交供应商签署的授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

质疑函应当使用中文。相关当事人提供外文书证或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名。

27.5质疑函应当现场提交至采购代理机构联系人处，提交时应出示有效身份证明。未按上述要求提交质疑函的，质疑不予受理。

27.6 投标人不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。投标人或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招投标活动正常进行的，属于严重不良行为，代理机构将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

27.7采购代理机构在收到投标人的书面质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，并以书面或在网站公告形式通知质疑投标人和其他有关投标人，答复的内容不涉及商业秘密。

28、投诉

28.1质疑供应商对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

28.2供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

28.3投诉人对政府采购监督管理部门的投诉处理决定不服或者政府采购监督管理部门逾期未作处理的，可以依法申请行政复议或者向人民法院提起行政诉讼。

28.4 投诉人有下列行为之一的，属于严重失信行为，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其一至三年内参加政府采购活动。

（1）投诉人在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的；

（2）采用捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料等方式进行虚假、恶意投诉。

证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。

29、其他

29.1本项目根据江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知（苏财购〔2023〕65号）规定，执行绿色采购需求标准。

- 第三章 评标标准

本项目采用综合评分法，由评标委员会对所有有效投标文件进行详细的评分，采用百分制计分方法。评标时，评标委员会各成员遵循公平、公正、优原则，独立对每个有效投标人的响应文件进行评价、打分，各个投标人的最终得分为汇总计算所有评标小组成员所评定分值的平均值，评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。评审后按得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的，按技术得分高低顺序排列，由评标委员会确定中标人。

| 序号 | 评分项目 | 评分标准 | 满分分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格 |  |  |  |
| 1 | 价格评审 （15分） | ①投标人报价超过最高限价的，作无效投标处理； ②采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分＝（评标基准价/有效投标报价）*15。（小数点保留两位）。 | 15 |
| 商务 |  |  |  |
| 2 | 供应商 业绩 （9分） | 供应商自2022年1月1日以来（以合同签订时间为准），具有类似道路工程（公路工程或城市快速路或主次干道）的定期检查或检测评估业绩的，每提供1个业绩得3分，最高得9分。 （备注：同一项目只计算一次，不重复累计。提供合同及相关业绩证明材料复印件加盖公章，否则不得分。） | 9 |
| 3 | 项目负责人资格 能力 （15分） | 项目负责人具有高级工程师及以上技术职称得3分；具有《公路工程试验检测工程师证书》（公路专业）或《公路水运工程试验检测师证书》（道路工程专业）证书的得3分。满分6分 （备注：1.提供证书复印件加盖公章，否则不得分。） | 6 |
|  |  | 项目负责人自2022年1月1日以来（以合同签订时间为准）担任过类似道路工程（公路工程或城市快速路或主次干道）的定期检查或检测评估业绩的项目负责人，每提供1个业绩得3分，本项最高得9分。 （备注：提供能体现该项目负责人业绩的证明材料复印件加盖公章否则不得分。） | 9 |
| 4 | 技术负责人资格 能力 （6分） | ①技术负责人具有高级工程师及以上技术职称同时具有《公路工程试验检测工程师证书》（公路专业）或《公路水运工程试验检测师证书》（道路工程专业）证书的得3分。 （备注：提供证书复印件加盖公章，否则不得分。） ②技术负责人自2022年1月1日以来（以合同签订时间为准）担任过类似道路工程（公路工程或城市快速路或主次干道）的定期检查或检测评估业绩的项目负责人或技术负责人的，得3分。（备注：提供能体现该技术负责人业绩的证明材料复印件加盖公章，否则不得分。） | 6 |
| 5 | 项目组成员（项目负责人、技术负责人除外）资格能力 （12分） | ①项目组成员中具有高级工程师及以上技术职称的，每投入1人得1分，本项最高得3分； ②拟委任的项目组成员中具有《公路工程试验检测工程师证书》（公路专业）或《公路水运工程试验检测师证书》（道路工程专业）证书，每投入1人得1分，本项最高得3分。（备注：一人多证者，资格证书和职称证书可兼得。提供证书复印件加盖公章，否则不得分。） ③自2022年1月1日以来，上述拟委任的项目组成员中有任1人参与过已完类似道路工程（公路工程或城市快速路或主次干道）的定期检查或检测评估的，每投入1人得2分，此项最高得6分。 （备注：提供能体现人员业绩证明材料复印件加盖公章，否则不得分。） | 12 |
| 6 | 主要检测设备（6分） | 供应商拟投入激光自动弯沉检测车得3分；路况综合检测车(具有平整度，构造深度，路面病害视频检测功能)得3分；(设备应为投标人自有或租赁，如为自有提供发票，如为租赁提供租赁合同复印件；并提供路况综合检测车(具有平整度，构造深度，路面病害视频检测功能的证明材料。) | 6 |
| 技术 |  |  |  |
| 7 | 检测工作大纲 （37分） | ①检查、检测工作的程序与方法 根据检查、检测工作的程序、方法、检查频率、检查手段的可行性、针对性和可靠性等方面进行评审。 检查、检测工作程序符合规范要求、检查方法手段科学，满足本项目的需求，得10分； 检查、检测工作程序符合规范要求、检查方法手段较科学，基本满足本项目的需求，得7分； 检查、检测工作程序符合规范要求、检查方法手段较合理，但有缺项的，得4分； 检查、检测工作程序不符合规范要求、检查方法手段不合理，有重要缺项的，得1分； 无此项内容的得0分。 | 10 |
|  |  | ②检查、检测工作的内容 根据检查、检测工作的内容是否全面、完整、符合规范要求和本项目的特点等方面进行评审。 检查、检测工作内容全面、完整、符合规范要求和本项目的特点，满足采购人要求的，得10分； 检查、检测工作内容较全面、基本符合规范要求，基本满足采购人要求的，得7分； 检查、检测工作内容不太全面，有缺项，针对性不太强，得4分； 检查、检测工作的关键内容缺失，不能满足采购人要求的，得1分； 无此项内容的得0分。 | 10 |
|  |  | ③项目特点、关键技术问题的认识及其对策措施 从项目的特点、关键性技术问题的认识及对策措施等方面进行评审。 关键性技术问题认识，对策措施得当、全面，得10分； 关键性技术问题认识，对策措施较得当、较全面，有缺项，得7分； 关键性技术问题认识，对策措施不全面，有缺项，得4分； 关键性技术问题认识，对策措施不适合本项目的特点，得1分； 无此项内容的得0分。 | 10 |
|  |  | ④检查、检测工作的进度、安全及质量服务目标及后续服务保证措施 根据检查、检测工作服务的目标、保证检查精度的技术措施、检查进度计划及保证检查进度的措施、检查工作质量与服务保证措施等方面进行评审。 检查、检测工作服务的目标及保证措施全面、科学、针对性强，满足本项目的需求，得7分； 检查、检测工作服务的目标及保证措施内容较全面，有缺项，针对性不太强，得5分； 检查、检测工作服务的目标及保证措施内容不全面，缺项较多，针对性不强，得3分； 检查、检测工作服务的目标及保证措施不全、不能满足本项目的需求，得1分； 无此项内容的得0分。 | 7 |
| 最终综合得分 |  | 以上得分之和 |  |

备注:

（1）投标人（供应商）业绩和人员业绩：以提供的合同等相关证明材料为准；

（2）供应商提供的合同中同时包括（定期检查或检测评估）中的多项检测业务，此业绩只计算一次。

（3）人员业绩和企业业绩可重复计算。

（4）拟派的人员（项目负责人、技术负责人、项目组成员）均需要在“投标文件格式一拟委任人员基本情况表”表格中填报且提供证书复印件件并加盖供应商公章，同时提供供应商为其缴纳的近六个月任意一个月的社保证明，须是社保机构出具的社保证明材料，加盖社保机构公章或社保中心参保缴费证明电子专用章(具有可验证的二维码或验证码)，未填报或未提供不得分。

评审委员会启动异常低价投标（响应）审查的情形和具体要求

1.评标过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查投标人投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查投标人投标（响应）报价平均值×50%；

（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价投标人投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价投标人投标（响应）报价×50%；

（3）投标（响应）报价低于招标项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<招标项目最高限价×45%；

（4）评标委员会基于专业判断，认为投标人报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

2.评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。

异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

说明：1.所有证明和业绩均以有效清晰的证明文件的复印件加盖公章为依据。

2.小微企业价格扣除

2.1对于专门面向中小企业或小型、微型企业的项目，只面向中小企业或小型、微型企业采购。对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

2.2大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加投标，如果联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体4%的价格扣除。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业给予10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

3.监狱和戒毒企业的价格扣除

3.1 本项目对监狱和戒毒企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

3.2 监狱企业须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

3.3 监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

4.残疾人福利性单位的价格扣除

4.1 本项目对残疾人福利性单位，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

4.2 残疾人福利性单位须提供《残疾人福利性单位声明函》。

4.3 残疾人福利性单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

5. 监狱企业、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

- 第四章 采购需求

一、采购标的

（一）项目概况

本次检测范围为南京市主城区道路，计划检测道路共计405条，总长度424.57公里，检测内容包括路面结构强度检测、路面损坏状况检测、路面平整度、路面抗滑、人行道状况检测等。

（二）工作内容

（1）按照《城镇道路养护技术规范》（CJJ36-2016）要求对道路进行检测，并对城镇道路养护状况进行评定。

（2）道路检测包括：结构强度（弯沉）、平整度、抗滑性能、损坏类型（按照城镇道路养护技术规范中的分类）。结构强度检测范围为所有单个机动车道，每20米测试一个点；抗滑性能检测只做城市快速路，双向各最左边一个车行道；损坏检测范围为全路幅范围内，包括人行道；平整度检测为双向所有单个车行道（包括非机动车道），如非机动车道无法采用车辆检测，则采用人工检测。

（3）道路养护状况评定按单元进行评定，相邻交叉口之间的路段应作为一个单元（以设置交通信号灯交叉口为准），当二个相邻交叉口之间的路段大于500m时，每200m～500m作为一个单元。不足500米长度的道路可单独作为一个单元。对同一单元内的各类道路设施的养护状况应分别进行评定。车行道路面行驶质量指数应逐车道逐单元进行评价。

（4）绘制道路检测简图，将每个单元的评价指标（PQI、RQI、PCI、FCI和弯沉）分别标于简图上。并根据采集的道路损坏类型，计算出各路段的车行道完好率、人行道完好率和道路综合完好率。

（5）根据道路检测和技术状况评定结果提出养护建议等。

（6）如遇特殊情况采购人需对检测道路范围进行调整，检测单位应无条件服从采购人安排，按采购人要求开展相应检测工作。

（三）2027年度城市道路技术状况定期检测道路明细表，详见附件。

二、商务要求

（一）检测服务期

自合同签订之日起至2027年7月30日前完成所有检测工作。同时检测单位应根据相关检测标准规范和采购人的需求，在规定的时间内完成全部检测工作。合同履行期间，采购人可能会根据项目实际情况对工作周期做相应调整，供应商须无条件服从采购人工期安排。

（二）付款进度和支付方式

（1）甲方应当在合同签订后，待财政资金到位后30个工作日内，向乙方支付合同暂定总价的30%；

（2）甲方应当在乙方形成道路检测报告最终成果并经验收合格后30个工作日内，向乙方支付至结算总价的100%；

（3）最终结算金额以财政资金实际下达情况为准。

乙方向甲方提供符合国家规定的发票，甲方在收到发票后，将合同费用按分期要求支付给乙方。

三、技术要求

（一）国家及相关行业颁布的有关标准、办法、规范、规程、规定等。

检测成果必须依据《城镇道路养护技术规范》（CJJ36-2016），和其他中华人民共和国国家标准及相关主管部门颁布的现行标准、规范、规程、定额、办法、示例以及省市主管部门下发的相关文件、规定，若有新的规定（包括实施中），以新的规定执行。当使用于试验检测的几种标准与规范出现意义不明或不一致时，在引用标准或规范发生分歧时应按以下顺序优先考虑：

1．中华人民共和国国家标准；

2．现行相关行业的标准或规范。

（二）技术（检测）成果

提供道路检测和技术状况评价报告文本3套，电子文件1套（PDF格式）。

（三）人员要求

供应商拟任项目负责人和拟任检测人员必须是本单位的正式职工，不接受挂靠（提供劳动保障部门出具的投标截止日期前6个月内至少1个月的社保缴费证明）。

（四）考核（验收）标准和方法

项目各阶段成果由采购人自行组织或视情邀请相关部门对本项目成果及服务内容进行研究、验收、审查和评价，供应商需进行配合。若供应商提供的成果和服务不符合采购文件和合同规定的，采购人有权拒收。

附件：2027年度城市道路技术状况定期检测道路明细表

| 设施权属 | 级别 | 序号 | 道路名称 | 道路起点 | 道路止点 | 总长（m） | 车行道面积（㎡） | 人行道面积（㎡） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 市 道 路 中 心 | 快 | 1 | 沪宁高速连接线 | 中山门 | 马群匝道东牌坊 | 6335 | 126808 | 270 |
|  | 快 | 2 | 龙蟠路(市属） | 中央门立交 | 龙蟠路隧道东出口 | 1129 | 48638 | 12708 |
|  | 快 | 3 | 龙蟠中路 | 北京东路 | 长乐路北侧 | 4843 | 202965 | 50394 |
|  | 快 | 4 | 中山门大街(市属) | 中山门隧道东口 | 陵园路东侧 | 1309 | 28672 | 3053 |
|  | 快 | 5 | 富贵山隧道接路 | 龙蟠路-2 | 农场巷 | 2854 | 26248 | 4000 |
|  | 快 | 6 | 晨光路(市属) | 永乐路(市属) | 雨花东路北侧 | 549 | 15311 | 4311 |
|  | 快 | 7 | 龙蟠南路 | 长乐路北侧 | 永乐路(市属) | 1547 | 70863 | 10144 |
|  | 快 | 8 | 大桥南路 | 盐仓桥广场 | 上大桥处 | 1078 | 38844 | 10463 |
|  | 快 | 9 | 郑和中路 | 热河路西侧 | 淮滨路北侧 | 2647 | 95451 | 18801 |
|  | 快 | 10 | 雨花大道 | 雨花广场南侧 | 软件大道北侧 | 1696 | 90808 | 15445 |
|  | 快 | 11 | 宁溧路快速化改造工程F匝道路 | 晨光路（市属） | 雨花东路 | 502 | 5336 | 1098 |
|  | 主 | 12 | 中山东路 | 新街口广场 | 中山门 | 3995 | 132661 | 35462 |
|  | 主 | 13 | 中山路 | 鼓楼广场 | 新街口广场 | 1855 | 64287 | 23426 |
|  | 主 | 14 | 中央路 | 鼓楼广场 | 中央门小桥南侧 | 3302 | 118345 | 35943 |
|  | 主 | 15 | 白下路(市属) | 洪武路东侧 | 中山南路东侧 | 209 | 4578 | 2294 |
|  | 主 | 16 | 光华路(市属) | 御道街东侧 | 中和桥路1 | 263 | 10880 | 4114 |
|  | 主 | 17 | 明故宫路(南) | 中山东路南侧 | 中山东路南侧 | 616 | 9122 | 1578 |
|  | 主 | 18 | 御道街 | 明故宫路南 | 光华路北侧 | 1844 | 59519 | 12974 |
|  | 主 | 19 | 中华路 | 白下路 | 长干桥 | 2378 | 67600 | 21320 |
|  | 主 | 20 | 雨花路(市属) | 长干桥北桥头 | 应天大街北侧 | 798 | 16328 | 5648 |
|  | 主 | 21 | 江东中路 | 汉中门大街南侧 | 江山大街 | 6711 | 456575 | 53531 |
|  | 主 | 22 | 江山大街 | 江东中路 | 黄山路 | 1967 | 124146 | 16966 |
|  | 主 | 23 | 江东北路 | 三汊河大桥南头 | 汉中门大街南侧 | 3358 | 212954 | 25125 |
|  | 主 | 24 | 中山北路 | 鼓楼广场 | 下关码头 | 6303 | 170436 | 64523 |
|  | 主 | 25 | 三山桥接桥路 | 水西门大街 | 三山桥 | 151 | 6342 | 1208 |
|  | 次 | 26 | 黄家圩 | 公铁立交桥边 | 龙蟠路-1 | 170 | 6771 | 1418 |
|  | 次 | 27 | 永乐路(市属) | 晨光路(市属) | 龙蟠南路西侧 | 96 | 960 | 385 |
| 小计 | 快 | 11 |  |  |  | 24489 | 749944 | 130687 |
|  | 主 | 14 |  |  |  | 33750 | 1453773 | 304112 |
|  | 次 | 2 |  |  |  | 266 | 7731 | 1803 |
|  | 合 | 27 |  |  |  | 58505 | 2211448 | 436602 |
| 南 京 南 站 综 管 办 | 快 | 1 | 双龙街隧道连接道路 | 麦德龙路 | 金阳东街 | 300 | 11925 | 2100 |
|  | 主 | 2 | 玉兰路 | 绕城公路 | 软件大道 | 1162 | 49692 | 9989 |
|  | 主 | 3 | 明城大道（站东路） | 博爱街 | 软件大道 | 3044 | 118671 | 22167 |
|  | 主 | 4 | 绿都大道（站西路） | 丁墙路 | 金阳西街 | 2307 | 107212 | 18755 |
|  | 次 | 5 | 江南路 | 博爱街 | 锦绣街 | 573 | 14504 | 4294 |
|  | 次 | 6 | 六朝路 | 博爱街 | 毓秀街 | 570 | 12704 | 5871 |
|  | 支 | 7 | 金阳东街 | 双龙大道 | 六朝路 | 1746 | 29068 | 9000 |
|  | 支 | 8 | 环北广场路 | 六朝路 | 江南路 | 799 | 18711 | 13109 |
|  | 支 | 9 | 新农花河两侧人行道 | 送驾河 | 秦淮新河 | 2970 |  | 9748 |
|  | 支 | 10 | 松风路 | 锦绣街 | 农花路 | 905 | 11026 | 5255 |
|  | 支 | 11 | 博爱街 | 明城大道 | 民权路 | 464 | 7424 | 3712 |
|  |  |  |  | 江南路 | 六朝路 | 555 | 9507 | 4237 |
|  | 支 | 12 | 民和路 | 金阳东街 | 博爱街 | 228 | 2276 | 1366 |
|  | 支 | 13 | 石华街 | 绿都大道 | 松风路 | 645 | 8425 | 3747 |
|  | 支 | 14 | 南广场人行道 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20300 |
|  | 街 | 15 | 毓秀街 | 民权路 | 六朝路 | 827 | 7557 | 5527 |
|  | 街 | 16 | 民权路 | 毓秀街 | 金阳东街 | 285 | 3985 | 3758 |
|  |  |  |  | 金阳东街 | 博爱街 | 312 | 6533 | 2880 |
|  | 街 | 17 | 民生路 | 博爱街 | 毓秀街 | 1144 | 13433 | 4092 |
|  | 街 | 18 | 金阳西街 | 江南路 | 松风路 | 984 | 13842 | 7871 |
|  | 街 | 19 | 锦绣街 | 江南路 | 松风路 | 958 | 10147 | 6668 |
|  | 街 | 20 | 农花路 | 金阳西街 | 松风路 | 1617 | 17980 | 5271 |
|  | 街 | 21 | 梅香路 | 金阳西街 | 松风路 | 850 | 11154 | 5948 |
| 小计 | 快 | 1 |  |  |  | 300 | 11925 | 2100 |
|  | 主 | 3 |  |  |  | 6513 | 275575 | 50911 |
|  | 次 | 2 |  |  |  | 1143 | 27208 | 10165 |
|  | 支街 | 15 |  |  |  | 15289 | 171068 | 112489 |
|  | 合 | 21 |  |  |  | 23245 | 485776 | 175665 |
| 玄武湖综管办 | 支 | 1 | 神武路 | 神武路斑马线南 | 板井巷 | 1220 | 8700 | 5419 |
| 玄 武 区 | 主 | 1 | 红山路 | 新庄广场 | 十字街 | 1887 | 75498 | 13710 |
|  | 主 | 2 | 洪武北路 | 中山东路 | 珠江路 | 867 | 24363 | 8005 |
|  | 主 | 3 | 进香河路 | 北京东路 | 珠江路 | 898 | 17421 | 10025 |
|  | 主 | 4 | 玄武大道 | 玄武湖隧道口 | 绕城立交 | 6979 | 261074 | 33252 |
|  | 主 | 5 | 太平北路 | 北京东路 | 中山东路 | 1884 | 58761 | 15343 |
|  | 主 | 6 | 睿智路 | 徐庄路 | 苏宁大道 | 540 | 12420 | 1935 |
|  | 主 | 7 | 苏宁大道 | 睿智路 | 宁芜铁路 | 2200 | 103920 | 6282 |
|  | 主 | 8 | 徐庄路 | 玄武大道 | 西环路 | 551 | 14733 | 3861 |
|  | 主 | 9 | 东来路 | 东环路 | 紫气路 | 486 | 15479 | 2103 |
|  | 主 | 10 | 紫气路 | 东来路 | 仙林大道环岛 | 568 | 21662 | 6385 |
|  | 主 | 11 | 马高路 (钟学北路-土花五路) | 钟学北路 | 土花五路 | 666 | 23305 | 4843 |
|  | 次 | 12 | 安仁街 | 北京东路 | 高楼门 | 180 | 5159 | 1958 |
|  | 次 | 13 | 板仓街 | 龙蟠路 | 经五立交 | 3363 | 84912 | 21809 |
|  | 次 | 14 | 蒋王庙街（老宁栖路） | 樱花路 | 玄武大道 | 2546 | 27135 | 14790 |
|  | 次 | 15 | 北门桥路 | 珠江路 | 洪武北路 | 298 | 6121 | 3671 |
|  | 次 | 16 | 长江路 (中山路-汉府街) | 中山路 | 汉府街 | 1418 | 37488 | 14899 |
|  | 次 | 17 | 丹凤街 | 北京东路 | 珠江路 | 874 | 18043 | 9182 |
|  | 次 | 18 | 傅厚岗(玄武) | 中央路 | 百子亭 | 176 | 2803 | 1676 |
|  | 次 | 19 | 高楼门 | 安仁街 | 百子亭 | 529 | 10631 | 5042 |
|  | 次 | 20 | 长白街 | 中山东路 | 长江路 | 94 | 1889 | 926 |
|  | 次 | 21 | 后宰门街 | 北安门街 | 清溪村 | 494 | 6974 | 4453 |
|  | 次 | 22 | 花园路 | 板仓街 | 玄武大道 | 1253 | 27298 | 11548 |
|  | 次 | 23 | 环陵路 (玄武大道-紫金山庄2号门) | 玄武大道 | 紫金山庄2号门 | 2783 | 45758 | 9330 |
|  | 次 | 24 | 黄埔路 | 中山东路 | 珠江路 | 634 | 13321 | 4467 |
|  | 次 | 25 | 和平公园路（原和平路） | 市委 | 北京东路 | 74 | 2094 | 1244 |
|  | 次 | 26 | 玄武门路 | 玄武门 | 中央路 | 304 | 3738 | 2742 |
|  | 次 | 27 | 营苑南路 | 墨香路 | 月苑西路 | 713 | 12931 | 5401 |
|  | 次 | 28 | 展馆北路 | 龙蟠路-2 | 南京市国际展览中心 | 220 | 1724 | 972 |
|  | 次 | 29 | 展馆路 | 龙蟠路-2 | 展馆西路 | 253 | 7731 | 1947 |
|  | 次 | 30 | 柳营西路 | 中山门大街 | 农科院 | 1748 | 25990 | 9112 |
|  | 次 | 31 | 仙鹤门2#路 | 仙林大道 | 纪念碑 | 1209 | 20644 | 5328 |
|  | 次 | 32 | 余粮路(原余粮庄) | 顾家营95 | 顾家营124 | 393 | 8253 | 2751 |
|  | 次 | 33 | 顾家营路 | 中山门大街 | 钟学路（中段） | 1412 | 24579 | 9115 |
|  | 次 | 34 | 民康路（原皮研所路） | 板仓街 | 花园路 | 422 | 5483 | 2947 |
|  | 次 | 35 | 纬六路 | 胜利村路 | 牌楼北路 | 1241 | 32277 | 7449 |
|  | 次 | 36 | 钟秀街（原钟学路（中段）） | 柳营路 | 马群南路 | 670 | 14747 | 5363 |
|  | 次 | 37 | 岔路口东匝道 | 玄武大道 | 环陵路 | 185 | 1162 | 500 |
|  | 次 | 38 | 岔路口西匝道 | 太龙路 | 玄武大道 | 309 | 2686 | 529 |
|  | 次 | 39 | 岔路口定向匝道 | 环陵路 | 玄武大道 | 206 | 2130 | 86 |
|  | 次 | 40 | 红山南路 (黄家圩-墨香路) | 黄家圩 | 墨香路 | 3908 | 131132 | 25239 |
|  | 次 | 41 | 兴卫路 (兴贤路平交口人行道斑马线南侧-小区尽头) | 兴贤路平交口人行道斑马线南侧 | 小区尽头 | 37 | 224 | 69 |
|  | 次 | 42 | 后标营路 (胜利村路-东苑路) | 胜利村路 | 东苑路 | 632 | 17871 | 4361 |
|  | 次 | 43 | 东苑路 | 后标营二号路 | 紫金东路 | 648 | 15649 | 4048 |
|  | 次 | 44 | 紫金东路 | 东苑路 | 胜利村路 | 609 | 16323 | 3093 |
| 小计 | 主 | 11 |  |  |  | 17527 | 628637 | 105744 |
|  | 次 | 33 |  |  |  | 29835 | 634899 | 196047 |
|  | 合 | 44 |  |  |  | 47362 | 1263536 | 301790 |
| 秦 淮 区 | 次 | 1 | 长白街 （白下） | 中山东路 | 淮清桥 | 2067 | 34036 | 12753 |
|  | 次 | 2 | 常府街 | 太平南路 | 复成桥 | 964 | 26127 | 9313 |
|  | 次 | 3 | 程阁老巷 | 洪武路 | 中山南路 | 281 | 3772 | 1706 |
|  | 次 | 4 | 光华东街 | 御道街 | 紫金路 | 833 | 12969 | 4519 |
|  | 次 | 5 | 后标营路 | 御道街 | 童卫路 | 2152 | 52259 | 17425 |
|  | 次 | 6 | 户部街 | 太平南路 | 洪武路 | 539 | 12750 | 5880 |
|  | 次 | 7 | 淮海路 | 太平南路 | 中山南路 | 892 | 13514 | 7599 |
|  | 次 | 8 | 解放路 | 瑞金路 | 中山东路 | 869 | 23375 | 5069 |
|  | 次 | 9 | 解放南路 | 瑞金路 | 解放路南延桥 | 1234 | 27498 | 9286 |
|  | 次 | 10 | 苜蓿园大街 | 中山门大街 | 光华路 | 2279 | 72940 | 17821 |
|  | 次 | 11 | 瑞金路 | 龙蟠中路 | 御道街 | 1359 | 38320 | 7858 |
|  | 次 | 12 | 石鼓路 (中山南路-王府大街) | 中山南路 | 王府大街 | 410 | 6274 | 4560 |
|  | 次 | 13 | 王府大街 | 汉中路 | 建邺路 | 1165 | 20840 | 10427 |
|  | 次 | 14 | 羊皮巷 | 中山南路 | 洪武路 | 316 | 3272 | 1517 |
|  | 次 | 15 | 杨公井 | 延龄巷 | 太平南路 | 178 | 1588 | 1165 |
|  | 次 | 16 | 友谊河路 | 光华路 | 石杨路 | 986 | 15359 | 4301 |
|  | 次 | 17 | 中和桥路 | 光华路 | 中和桥北头 | 686 | 25010 | 4553 |
|  | 次 | 18 | 江宁路(雨花桥-应天大街) | 雨花桥 | 应天大街 | 171 | 2599 | 790 |
|  | 次 | 19 | 贡院街 | 桃叶渡 | 瞻园路 | 232 | 1965 | 1152 |
|  | 次 | 20 | 江宁路 (长乐路-雨花桥) | 长乐路 | 雨花桥 | 908 | 13665 | 5801 |
|  | 次 | 21 | 平江府路 | 建康路 | 长乐路 | 971 | 12699 | 8271 |
|  | 次 | 22 | 瞻园路 | 中华路 | 东牌楼 | 435 | 10479 | 3652 |
|  | 次 | 23 | 中和桥路2 | 大明路 | 响水河路 | 453 | 3438 | 976 |
|  | 次 | 24 | 长巷西街 | 光华路 | 纬六路 | 478 | 15494 | 3479 |
|  | 次 | 25 | 后标营-3 | 后标营路 | 东苑路 | 653 | 21060 | 4833 |
|  | 支 | 26 | 双麒路 | 上坊桥 | 永顺路 | 6096 | 55958 | 3893 |
|  | 支 | 27 | 运粮河西路 | 撇洪沟 | 石杨路东延 | 1507 | 27173 | 8009 |
|  | 支 | 28 | 西干长巷 | 中华西门 | 风台路 | 1436 | 6657 | 1102 |
|  | 支 | 29 | 银龙路 | 石杨路 | 双麒路 | 1334 | 26022 | 9769 |
|  | 支 | 30 | 星海路 | 星翰路 | 双麒路 | 1243 | 15306 | 4255 |
|  | 支 | 31 | 紫金路 | 童卫路 | 光华东街 | 1114 | 23963 | 6777 |
|  | 支 | 32 | 来凤街 | 升州路 | 集庆路 | 1044 | 18116 | 7453 |
|  | 支 | 33 | 文安街路 | 秦虹路 | 节制闸 | 1031 | 8547 | 6374 |
|  | 支 | 34 | 永乐路 | 永乐路（市属） | 大明路 | 1005 | 18435 | 5118 |
|  | 支 | 35 | 育仁路 | 宏光路 | 大明路 | 982 | 6844 | 3170 |
|  | 支 | 36 | 军农路 | 光华路 | 铁道口 | 945 | 10911 | 3675 |
|  | 支 | 37 | 大明西路 | 永乐路 | 大明路 | 924 | 15374 | 9714 |
|  | 支 | 38 | 蓝旗街 | 御道街 | 光华东街 | 889 | 11274 | 5908 |
|  | 支 | 39 | 丰富路 | 东铁管巷 | 建邺路 | 887 | 14736 | 5660 |
|  | 支 | 40 | 李府街 | 中山东路 | 后标营路 | 860 | 6699 | 2017 |
|  | 支 | 41 | 三条巷 | 中山东路 | 常府街 | 856 | 7066 | 4941 |
|  | 支 | 42 | 苜蓿园东街 | 童卫路 | 苜蓿园大街 | 850 | 10993 | 6396 |
|  | 支 | 43 | 秦虹南路 | 秦虹路 | 应天大街 | 801 | 12533 | 8071 |
|  | 支 | 44 | 养虎巷 | 江宁路 | 扫帚巷 | 789 | 5682 | 2745 |
|  | 支 | 45 | 剪子巷 | 三条营居民委员会 | 江宁路 | 775 | 6211 | 3145 |
|  | 支 | 46 | 晨光路 | 应天大街 | 晨光路(市属) | 741 | 13009 | 3751 |
|  | 支 | 47 | 延龄巷 | 中山东路 | 户部街 | 712 | 6327 | 4397 |
| 小计 | 次 | 25 |  |  |  | 21510 | 471302 | 154708 |
|  | 支 | 22 |  |  |  | 26821 | 327834 | 116341 |
|  | 合 | 47 |  |  |  | 48332 | 799136 | 271049 |
| 建 邺 区 | 主 | 1 | 庐山路 | 吴侯街 | 江山大街 | 1950 | 49113 | 13743 |
|  | 主 | 2 | 庐山路 | 保双街 | 吴候街 | 2235 | 63939 | 16742 |
|  | 主 | 3 | 庐山路 | 应天大街 | 梦都大街 | 1576 | 42000 | 12621 |
|  | 主 | 4 | 平良大街 | 邺城路 | 中和路 | 1850 | 67358 | 10993 |
|  | 主 | 5 | 平良大街 | 中和路 | 荷花路 | 525 | 17318 | 2785 |
|  | 主 | 6 | 奥体大街东1 | 江东中路 | 庐山路 | 358 | 13060 | 1785 |
|  | 主 | 7 | 奥体大街东2 | 庐山路 | 凤台路 | 1816 | 69932 | 13396 |
|  | 主 | 8 | 河西大街 | 燕山路 | 扬子江大道 | 817 | 39984 | 6064 |
|  | 主 | 9 | 兴隆大街 | 扬子江大道 | 江东中路 | 2110 | 63900 | 14738 |
|  | 主 | 10 | 集庆门大街 | 集庆门大桥 | 燕山路 | 3539 | 96389 | 27355 |
|  | 主 | 11 | 黄山路北段 | 应天大街 | 梦都大街 | 1601 | 43232 | 12679 |
|  | 主 | 12 | 西城路 | 雨润大街 | 兴隆大街 | 3954 | 85126 | 22091 |
|  | 主 | 13 | 秦新路 | 扬子江大道-十九号路 | 十六号路-荷花路 | 4666 | 106391 | 22088 |
|  | 次 | 14 | 云锦路_LM | 应天大街 | 兴隆大街 | 1206 | 23131 | 5742 |
|  | 次 | 15 | 北圩路 (建邺) | 水西门大街 | 汉中门大街 | 457 | 11257 | 1903 |
|  | 次 | 16 | 富春江 东街 | 沙洲西河 | 泰山路 | 979 | 20575 | 4538 |
|  | 次 | 17 | 富春江 东街 | 泰山路 | 西城路 | 850 | 16351 | 5305 |
|  | 次 | 18 | 嘉陵江 东街 | 泰山路 | 西城路 | 848 | 24099 | 4621 |
|  | 次 | 19 | 新安江街 | 泰山路 | 沙洲西河 | 1032 | 18246 | 5366 |
|  | 次 | 20 | 新安江街 | 泰山路 | 云龙山北路 | 256 | 5823 | 1421 |
|  | 次 | 21 | 长虹路 | 水西门大街 | 赛虹桥 | 1863 | 41144 | 13626 |
|  | 次 | 22 | 嵩山路 | 梦都大街 | 河西大街 | 1649 | 32816 | 7009 |
|  | 次 | 23 | 泰山路 | 应天大街 | 怡康路 | 444 | 4772 | 2732 |
|  | 次 | 24 | 泰山路 | 怡康路 | 梦都大街 | 1179 | 24578 | 6529 |
|  | 次 | 25 | 泰山路 | 梦都大街 | 河西大街 | 2665 | 78137 | 18147 |
|  | 次 | 26 | 西城路 | 集庆门大街 | 兴隆大街 | 1785 | 39116 | 11607 |
|  | 次 | 27 | 燕山路 | 水西门大街西延 | 集庆门大街 | 561 | 19733 | 4269 |
|  | 次 | 28 | 燕山路中段 | 集庆门大街 | 应天大街 | 693 | 17449 | 5339 |
|  | 次 | 29 | 高庙路 | 保双街 | 龙王大街 | 1386 | 41601 | 6992 |
|  | 次 | 30 | 高庙路_1 | 龙王大街 | 中和路 | 1864 | 60128 | 10117 |
|  | 次 | 31 | 螺塘路 | 龙王大街 | 中和路 | 1786 | 45301 | 4959 |
|  | 次 | 32 | 螺塘路 | 保双街 | 龙王大街 | 1355 | 32977 | 5156 |
|  | 次 | 33 | 螺塘路 东延 | 中和路 | 和平路 | 236 | 2006 | 1118 |
|  | 次 | 34 | 寿带街 | 保双街-天保街 | 龙王大街-平良大街 | 1649 | 42849 | 7909 |
|  | 次 | 35 | 双闸路 | 平良大街/天保街 | 友谊路/龙王大街 | 1334 | 27430 | 5725 |
|  | 次 | 36 | 天保街 | 扬子江大道 | 江东南路 | 699 | 19731 | 3683 |
|  | 次 | 37 | 天保街 | 江东南路 | K1+599 | 881 | 31001 | 5535 |
|  | 次 | 38 | 吴侯街 | 江东南路 | 高庙路 | 1097 | 30706 | 5363 |
|  | 次 | 39 | 吴侯街 | 扬子江大道 | 江东南路 | 963 | 27011 | 5043 |
|  | 次 | 40 | 邺城路 | 平良大街 | 江山大街 | 1277 | 48352 | 8181 |
|  | 次 | 41 | 邺城路 | 龙王大街 | 平良大街 | 1063 | 43534 | 8422 |
|  | 次 | 42 | 邺城路 | 天保街 | 龙王大街 | 859 | 29985 | 6554 |
|  | 次 | 43 | 邺城路 | 保双街 | 天保街 | 632 | 24749 | 3392 |
|  | 次 | 44 | 永初路 | 友谊街 | 螺塘路 | 1713 | 31449 | 5155 |
|  | 次 | 45 | 恒山路 | 梦都大街 | 河西大街 | 1900 | 38905 | 8786 |
|  | 次 | 46 | 牡丹江街 | 泰山路 | 沙洲西河 | 1003 | 18335 | 5071 |
|  | 次 | 47 | 牡丹江街 | 泰山路 | 西城路 | 772 | 15827 | 4161 |
|  | 次 | 48 | 南湖路南段 | 沿河街 | 应天大街 | 1089 | 29664 | 6637 |
|  | 次 | 49 | 楠溪江东街 | 泰山路 | 西城路 | 976 | 10952 | 5455 |
|  | 次 | 50 | 文体路 | 水西门大街 | 应天大街 | 2066 | 31628 | 14860 |
|  | 次 | 51 | 云河路 | 长虹路 | 集庆门大街 | 583 | 4982 | 15744 |
|  | 次 | 52 | 云龙山路南延 | 河西大街 | 嘉陵江东街 | 675 | 13415 | 2849 |
|  | 次 | 53 | 纪念馆北路 | 江汊路 | 江东中路 | 288 | 3919 | 1331 |
|  | 次 | 54 | 和平路 | 平良大街 | 秦新路 | 880 | 8468 | 4559 |
|  | 次 | 55 | 吴侯街 | 高庙路 | 秦新路 | 547 | 17494 | 2891 |
|  | 次 | 56 | 红菱街 | 扬子江大道 | 江东南路 | 1160 | 13870 | 6124 |
|  | 次 | 57 | 牡丹江街 | 沙洲西河 | 江东中路 | 414 | 4273 | 982 |
|  | 次 | 58 | 新安江街 | 沙洲西河 | 江东中路 | 411 | 4772 | 2028 |
|  | 次 | 59 | 富春江东街 | 江东中路 | 沙洲西河 | 425 | 4809 | 2385 |
|  | 次 | 60 | 楠溪江西街 | 江东中路 | 巴山路 | 255 | 4114 | 1150 |
|  | 次 | 61 | 楠溪江西街 | 燕山路 | 巴山路 | 1158 | 5465 | 1402 |
|  | 次 | 62 | 白龙江西街 | 燕山路 | 江东中路 | 678 | 3616 | 1573 |
|  | 次 | 63 | 富春江西街 | 燕山路 | 江东中路 | 1029 | 10033 | 2366 |
|  | 次 | 64 | 金沙江西街 | 燕山路 | 江东中路 | 596 | 15737 | 4067 |
|  | 次 | 65 | 燕山路_LM | 奥体大街 | 金沙江西街 | 1914 | 62517 | 13407 |
|  | 次 | 66 | 白龙江东街 | 江东中路 | 沙洲西河 | 423 | 4959 | 2272 |
|  | 次 | 67 | 嘉陵江东街 | 江东中路 | 沙洲西河 | 412 | 4344 | 2061 |
|  | 次 | 68 | 金沙江东街 | 沙洲西河 | 庐山路 | 67 | 2673 | 130 |
|  | 次 | 69 | 金沙江东街 | 庐山路 | 江东中路 | 401 | 9913 | 2790 |
|  | 次 | 70 | 庐山路 | 牡丹江街 | 金沙江东街 | 2840 | 93274 | 22517 |
|  | 次 | 71 | 创盛路西延 | 泰山路 | 云龙山路 | 275 | 3221 | 1770 |
|  | 次 | 72 | 燕山路 | 应天大街 | 梦都大街 | 1338 | 39000 | 8313 |
|  | 次 | 73 | 富春江西街 | 燕山路 | 乐山路 | 473 | 8513 | 3148 |
|  | 次 | 74 | 楠溪江西街 | 巴山路 | 扬子江大道 | 250 | 17282 | 4463 |
|  | 次 | 75 | 水韵路 | 奥体大街西段 | 梦都大街西 | 607 | 15430 | 12524 |
|  | 次 | 76 | 苍山路 | 应天大街 | 梦都大街 | 1186 | 22920 | 4739 |
|  | 次 | 77 | 金沙江 西街 | 扬子江大道 | 金沙江西街桥 | 402 | 9631 | 3881 |
|  | 次 | 78 | 恒山路 | 河西大街 | 金沙江东街 | 1387 | 22486 | 9380 |
|  | 次 | 79 | 金沙江 东街 | 泰山路 | 沙洲西河 | 928 | 28426 | 7454 |
|  | 次 | 80 | 黄山路 南延 | 金沙江东街 | 江山大街 | 365 | 12134 | 2516 |
|  | 次 | 81 | 泰山路 | 嘉陵江东街 | 雨润大街 | 373 | 10127 | 2071 |
|  | 次 | 82 | 泰山路 | 雨润大街 | 金沙江东街 | 529 | 14977 | 3405 |
|  | 次 | 83 | 泰山路 | 河西大街 | 嘉陵江东街 | 691 | 20258 | 4705 |
|  | 次 | 84 | 雨润大街 | 泰山路 | 沙洲西河 | 923 | 17415 | 7307 |
|  | 次 | 85 | 嵩山路 南延 | 金沙江东街 | 黄山路南延 | 509 | 8412 | 3117 |
| 小计 | 主 | 13 |  |  |  | 26996 | 757741 | 177082 |
|  | 次 | 72 |  |  |  | 68458 | 1604225 | 407847 |
|  | 合 | 85 |  |  |  | 95454 | 2361966 | 584928 |
| 鼓 楼 区 | 快 | 1 | 扬子江 大道 | 定淮门 大街 | 汉中门大街西延 | 2509 | 108716 | 0 |
|  | 主 | 2 | 上海路 | 汉中路 | 北京西路 | 1925 | 54029 | 12480 |
|  | 主 | 3 | 清凉门 大街 | 扬子江 大道 | 虎踞路 | 2847 | 73468 | 25588 |
|  | 主 | 4 | 清江路 | 清凉门 大街 | 汉中门大街 | 808 | 21390 | 7910 |
|  | 主 | 5 | 山西路 | 中山北路 | 江苏路 | 443 | 10199 | 4525 |
|  | 次 | 6 | 北圩路 | 凤凰东街 | 汉中门大街 | 1182 | 22598 | 7815 |
|  | 次 | 7 | 凤凰西街 | 凤凰东街 | 江东北路 | 2040 | 38570 | 16355 |
|  | 次 | 8 | 察哈尔路 | 中山北路 | 华严岗城门西 | 1744 | 40650 | 9926 |
|  | 次 | 9 | 钟阜路 | 福建路桥 | 爱民桥南 | 716 | 21875 | 4487 |
|  | 次 | 10 | 福建路 | 中山北路 | 福建路桥 | 804 | 23337 | 5289 |
|  | 次 | 11 | 四川路 | 中央路 | 金贸大街 | 382 | 7744 | 2688 |
|  | 次 | 12 | 金贸大街 | 明城墙 遗址 | 新模范马路 | 1146 | 22118 | 7262 |
|  | 次 | 13 | 管家桥 | 华侨路 | 汉中路 | 423 | 6667 | 4215 |
|  | 次 | 14 | 华侨路 | 中山路 | 上海路 | 608 | 16876 | 4625 |
|  | 次 | 15 | 拉萨路 | 广州路 | 永庆巷 | 466 | 7978 | 2078 |
|  | 次 | 16 | 牌楼巷 | 拉萨路 | 汉中路 | 367 | 5894 | 2877 |
|  | 次 | 17 | 永庆巷 | 牌楼巷 | 上海路 | 325 | 5481 | 2306 |
|  | 次 | 18 | 汉口西路 | 上海路 | 西康路 | 896 | 10609 | 7005 |
|  | 次 | 19 | 江苏路 | 宁夏路 | 宁海路广场 | 744 | 13313 | 5432 |
|  | 次 | 20 | 宁海路 | 江苏路 | 广州路 | 1387 | 23591 | 9449 |
|  | 次 | 21 | 宁夏路 | 江苏路 | 马鞍山路 | 503 | 5015 | 3166 |
|  | 次 | 22 | 西康路 | 汉口西路 | 宁夏路 | 1205 | 20814 | 7533 |
|  | 次 | 23 | 云南北路 | 中山北路 | 湖南路 | 553 | 13355 | 6786 |
|  | 次 | 24 | 云南路 | 北京西路 | 中山北路 | 664 | 16043 | 5357 |
|  | 次 | 25 | 汉中门 大街 | 江东中路 | 扬子江大道 | 1261 | 36894 | 10357 |
|  | 次 | 26 | 燕山路 | 汉中门 大街 | 水西门大街 | 572 | 14076 | 3666 |
|  | 次 | 27 | 漓江路 | 定淮门 大街 | 湘江路 | 1578 | 37320 | 11421 |
|  | 次 | 28 | 燕江路 | 象山路 | 中央北路 | 1575 | 42682 | 15994 |
|  | 次 | 29 | 金燕路 | 燕江路 | 幕府西路 | 1507 | 22590 | 12650 |
|  | 次 | 30 | 宝燕南路 | 幕府西路 | 金燕路 | 707 | 11419 | 3335 |
|  | 次 | 31 | 戎军路 | 孙家洼路 | 中央北路 97号 | 473 | 8914 | 3184 |
|  | 次 | 32 | 翠平路 | 幕府西路 | 戎军路 | 354 | 6363 | 2318 |
|  | 次 | 33 | 翠亭路 | 幕府西路 | 戎军路 | 354 | 6363 | 2318 |
|  | 次 | 34 | 钟阜路 (下关) | 建宁路 | 爱民桥 | 265 | 9155 | 2500 |
|  | 次 | 35 | 四平路 | 新民路 | 城河南路 | 1073 | 16526 | 7428 |
|  | 次 | 36 | 晓街 | 四平中路 | 四平路 | 41 | 254 | 62 |
|  | 次 | 37 | 四平路-2 | 四平中路 | 四平苑 | 75 | 637 | 106 |
|  | 次 | 38 | 四平中路 | 四平路 | 滨江花园 门口 | 169 | 1482 | 710 |
|  | 次 | 39 | 大桥南路西侧匝道 | 长江大桥下桥口 | 城河南路 | 303 | 2547 | 2110 |
|  | 次 | 40 | 城河南路 | 四平路 | 建宁路 | 373 | 4783 | 3213 |
|  | 次 | 41 | 江边路 | 中山码头 | 宝塔桥西街 | 2787 | 33770 | 14985 |
|  | 次 | 42 | 龙江路 | 江边路 | 热河路 | 543 | 9088 | 4061 |
|  | 次 | 43 | 江边南路 | 南通路 | 南京 潮水位站 | 312 | 4071 | 1873 |
|  | 次 | 44 | 察哈尔路（下关） | 热河南路 | 城墙边 | 376 | 13000 | 5200 |
|  | 次 | 45 | 定淮门 大街 | 定淮门 大桥 | 江东北路 | 1399 | 13736 | 4503 |
|  | 次 | 46 | 孙家洼路 | 幕府南路 | 金碧路 | 777 | 14792 | 3895 |
|  | 次 | 47 | 金碧路 | 孙家洼路 | 郭家山路 | 153 | 4663 | 787 |
|  | 次 | 48 | 幕旭东路 | 幕府东路 | 旭日景城 小学 | 432 | 11198 | 4297 |
|  | 次 | 49 | 五佰村路 | 幕府东路 | 中央北路 | 1127 | 8237 | 5315 |
|  | 次 | 50 | 幕盛路 | 五佰村路 | 幕府东路 | 654 | 4352 | 935 |
|  | 次 | 51 | 伍佰村菜场东侧路 | 五佰村路 | 幕盛路 | 88 | 441 | 0 |
|  | 次 | 52 | 幕盛西路 | 五佰村路 | 幕盛路 | 371 | 2521 | 320 |
|  | 次 | 53 | 红山南路 | 黄家圩路 | 中央北路 | 945 | 26099 | 6672 |
|  | 次 | 54 | 黄家圩 (下关) | 和燕路 | 公铁 立交桥边 | 715 | 27114 | 5667 |
|  | 次 | 55 | 幕旭西路 | 幕府东路 | 华宏A配建中学大门 | 260 | 7941 | 2070 |
|  | 次 | 56 | 北祥路 | 幕府南路 | 金碧路 | 520 | 18480 | 3999 |
|  | 次 | 57 | 金碧路1 | 幕府南路 | 北祥路 | 280 | 4073 | 1286 |
|  | 次 | 58 | 金碧路2 | 北祥路 | 郭家山路 | 216 | 4557 | 1745 |
|  | 次 | 59 | 君竹路 | 安怀路 | 君兰路 | 240 | 2400 | 1440 |
|  | 次 | 60 | 君兰路 | 君竹路 | 安怀东路 | 320 | 3200 | 1920 |
|  | 次 | 61 | 浦江路 | 清凉门大街 | 汉中门大街 | 749 | 17116 | 5433 |
| 小计 | 快 | 1 |  |  |  | 2509 | 108716 | 0 |
|  | 主 | 4 |  |  |  | 6023 | 159086 | 50503 |
|  | 次 | 56 |  |  |  | 40099 | 775380 | 272426 |
|  | 合 | 61 |  |  |  | 48632 | 1043182 | 322928 |
| 栖 霞 区 | 主 | 1 | 瑞福大街 | 寅春路以西10米 | 燕丹路 | 1089 | 41312 | 7285 |
|  | 主 | 2 | 尧红路 | 栖霞区 区界 | 瑞霞路 | 3020 | 94169 | 11037 |
|  | 主 | 3 | 燕霞路 | 江风苑 南苑小区南门 | 燕丹路 | 594 | 18767 | 2525 |
|  | 主 | 4 | 仙境北路 | 智谷大道 | 友谊路 | 1110 | 22600 | 8200 |
|  | 次 | 5 | 寅春路 | 华电北路 | 寅春路铁路涵洞北侧 | 993 | 44551 | 13753 |
|  | 次 | 6 | 燕新路二期 | 来仪街 | 华电北路 | 610 | 18427 | 5268 |
|  | 次 | 7 | 环陵路 | 紫金山庄2号门 | 马群广场 | 3042 | 64086 | 10064 |
|  | 次 | 8 | 陶家营路 | 环陵路 路口 | 社区卫生院 | 786 | 21483 | 5290 |
|  | 次 | 9 | 仙林大道 | 环陵路 | 绕城立交东侧 | 748 | 28137 | 9732 |
|  | 次 | 10 | 石狮路 | 金马路 路口 | 奔马路路口 | 1153 | 44676 | 8183 |
|  | 次 | 11 | 营苑北路 | 万兴路 | 电建路 | 746 | 17904 | 6325 |
|  | 次 | 12 | 网板路 | 电建路 | 北苑西路 | 691 | 16584 | 4560 |
|  | 次 | 13 | 华电东路 | 北苑西路 | 华电路 | 495 | 12888 | 4235 |
|  | 次 | 14 | 华电西路 | 华电路 | 和燕路 | 401 | 9624 | 3120 |
|  | 次 | 15 | 太新路 | 和燕路 | 新生圩41号 | 4530 | 165724 | 37798 |
|  | 次 | 16 | 北湾营路 | 百水桥路 | 马高路 | 760 | 20926 | 4268 |
|  | 次 | 17 | 华银路 | 兴卫路 | 寅春路 | 1139 | 33040 | 4485 |
|  | 次 | 18 | 华银路 | 寅春路 | 瑞霞路 | 880 | 24586 | 3615 |
|  | 次 | 19 | 华银路 | 瑞霞路 | 绕城公路 | 542 | 15718 | 2613 |
|  | 次 | 20 | 紫东路 | 奔马路 | 仙林大道 | 923 | 34735 | 5539 |
|  | 次 | 21 | 灵山北路 | 紫东路 | 土城头路 | 714 | 12326 | 3258 |
|  | 次 | 22 | 瑞丽路 | 瑞福大街 | 尖山南路 | 1292 | 17392 | 15257 |
|  | 次 | 23 | 瑞霞路 | 燕丹路 | 太龙路 | 2210 | 57013 | 16231 |
|  | 次 | 24 | 瑞平街 （兴中路） | 燕新路 | 燕尧路断头 | 687 | 12361 | 8240 |
|  | 次 | 25 | 兴卫路 | 燕春路 断头 | 兴贤路 | 671 | 14604 | 4050 |
|  | 次 | 26 | 永济大道 | 和燕路 | 五码度 公交车站 | 3690 | 59040 | 22140 |
|  | 次 | 27 | 百水桥路 | 百水桥 南路 | 宁杭公路 辅道 | 794 | 18511 | 4021 |
|  | 次 | 28 | 百水桥南路 | 百水桥路 | 马高路 | 1677 | 39092 | 13256 |
|  | 次 | 29 | 金尧西路 | 燕尧路 | 尧新大道 | 686 | 20724 | 4105 |
|  | 次 | 30 | 燕丹路 | 寅春路 | 断头路 | 1680 | 30240 | 10080 |
|  | 次 | 31 | 燕新路 | 燕丹路 | 来仪街 | 683 | 21718 | 4781 |
|  | 次 | 32 | 衡阳路 | 石埠桥 北路 | 便民河路 | 617 | 15195 | 3780 |
|  | 次 | 33 | 石埠桥路 | 绕越高速 | 九乡河路 | 483 | 12206 | 2327 |
|  | 次 | 34 | 金马路 西段 | 仙林大道 | 石狮路 | 604 | 15494 | 3962 |
|  | 次 | 35 | 马群新街 | 宁杭路 | 绕城公路砸道[N] | 844 | 18883 | 7683 |
|  | 次 | 36 | 尧佳路 | 尧新大道 | 仙新路 | 3000 | 65800 | 14811 |
|  | 次 | 37 | 宜春街 | 燕城大道 | 迈化路 | 700 | 13365 | 4589 |
|  | 支 | 38 | 福寿街 (青山路） | 规划 燕飞路 | 燕新路 | 379 | 3694 | 2280 |
|  | 支 | 39 | 瑞平街 （奋斗路） | 寅春路 | 燕新路 | 365 | 7292 | 2256 |
|  | 支 | 40 | 来仪街 （飞雪路） | 规划燕飞路 | 燕新路 | 421 | 4326 | 2526 |
|  | 支 | 41 | 凤霞路（自强路） | 福寿街 | 和悦街 | 615 | 10671 | 3798 |
|  | 支 | 42 | 瑞丽路（燕阳路） | 燕丹路 | 瑞福大街 | 293 | 4693 | 1367 |
|  | 支 | 43 | 栖梧路（燕丹路） | 燕丹路 | 瑞福大街 | 233 | 1553 | 890 |
|  | 支 | 44 | 燕飞路 （创新路） | 寅春路 | 燕飞路027路灯杆旁 | 768 | 5780 | 2727 |
|  | 支 | 45 | 和悦街 （燕中路） | 燕飞路 | 瑞霞路 | 1177 | 17602 | 5464 |
|  | 支 | 46 | 瑞安街 | 瑞霞路 | 瑞丽路 | 224 | 3399 | 1263 |
|  | 支 | 47 | 润尧路 | 尧智慧产业园 | 太平山公园 | 126 | 1261 | 624 |
|  | 支 | 48 | 青城路 | 晓合路 | 逸文路 | 380 | 8255 | 2548 |
|  | 支 | 49 | 华电路 | 和燕路 | 华电东路 | 395 | 5339 | 2501 |
|  | 支 | 50 | 迈皋桥街 | 和燕路 | 迈皋桥街 208号 | 1020 | 6268 | 6031 |
|  | 支 | 51 | 迈小路 | 迈皋桥街 | 迈皋桥中心小学 | 114 | 459 | 0 |
|  | 支 | 52 | 迈皋桥街支路 | 迈皋桥 老街 | 幕府东路 | 621 | 2402 | 248 |
|  | 支 | 53 | 栖霞南街(1) | 南街80号 | 312国道 | 931 | 3980 | 31 |
|  | 支 | 54 | 言和路 | 华电西路 | 玄武区界 | 1075 | 20345 | 5810 |
|  | 支 | 55 | 西道口 | 龙潭街 | 府前路 | 410 | 4465 | 0 |
|  | 支 | 56 | 奔马路 | 奔马路 西段 | 奔马路西段 | 15 | 769 | 0 |
|  | 支 | 57 | 青城路 | 晓合路 | 逸文路 | 380 | 8255 | 2548 |
|  | 支 | 58 | 迈化路 | 青城路 | 栖霞大道 | 1200 | 26065 | 8047 |
|  | 支 | 59 | 仙林高铁站路 | 山景路 | 山景路 | 264 | 2899 | 0 |
|  | 支 | 60 | 山景路 | 312国道 | 山景路 | 347 | 3553 | 0 |
|  | 支 | 61 | 山景路 | 金创路 | 312国道 | 453 | 5342 | 0 |
|  | 支 | 62 | 仙林高铁站停车场 | 无 | 无 | 485 | 4851 | 0 |
|  | 支 | 63 | 万晓路 | 栖霞大道 | 迈化路 | 311 | 3571 | 1458 |
|  | 支 | 64 | 玉尚路 | 文清街 | 万兴路 | 226 | 4471 | 1507 |
|  | 支 | 65 | 文清街 | 玉尚路 | 季家街小学用地红线 | 92 | 1785 | 601 |
|  | 支 | 66 | 玉尧路 | 何市路 | 玉尚路 | 194 | 1359 | 796 |
|  | 支 | 67 | 祈福西路 | 花港北路 | 花港南路 | 551 | 7403 | 4124 |
|  | 支 | 68 | 祈福中路 | 花港北路 | 花港南路 | 686 | 13187 | 4190 |
|  | 支 | 69 | 天泉路 | 花港北路 | 花港南路 | 437 | 8140 | 3876 |
|  | 支 | 70 | 天旺路 | 花港北路 | 花港南路 | 330 | 6140 | 2877 |
|  | 支 | 71 | 花港路 | 聚福路 | 南湾营路 | 880 | 18686 | 5412 |
|  | 支 | 72 | 花港北路 | 聚福路 | 天旺路 | 2307 | 29068 | 14188 |
|  | 支 | 73 | 祈福东路 | 花港北路 | 花港南路 | 657 | 8289 | 3611 |
|  | 支 | 74 | 翠林南路 | 金尧路 | 尧佳路 | 444 | 8060 | 3605 |
|  | 支 | 75 | 青城路 | 和燕路 | 北苑西路 | 311 | 6874 | 1959 |
|  | 支 | 76 | 青城路 | 逸文路 | 迈化路 | 613 | 11556 | 3842 |
|  | 支 | 77 | 丰清路 | 迈尧路 | 青城路 | 524 | 5710 | 3334 |
|  | 支 | 78 | 逸文路二期道路 | 栖霞大道 | 青城路 | 240 | 4574 | 1497 |
|  | 支 | 79 | 花港南路 | 天旺路 | 聚福路 | 2126 | 48259 | 12645 |
|  | 支 | 80 | 聚福路 | 花港北路 | 花港南路 | 459 | 10712 | 5356 |
|  | 支 | 81 | 鸿福路 | 翠城园小区大门口 | 运粮河西路 | 306 | 3366 | 1410 |
|  | 支 | 82 | 花港西路 | 启迪大街 | 聚福路 | 424 | 7632 | 1632 |
|  | 支 | 83 | 碧云路 | 绕越高速 | 九乡河路 | 440 | 7678 | 3350 |
|  | 支 | 84 | 青峰路 | 石埠桥 北路 | 戴家圩路 | 242 | 4089 | 1721 |
|  | 支 | 85 | 叠浪路 | 石埠桥 北路 | 便民河路 | 400 | 4390 | 2461 |
|  | 支 | 86 | 迎福路 | 花港北路 | 花港南路 | 585 | 9371 | 3367 |
|  | 支 | 87 | 花港路 | 润福路 | 天泉路 | 445 | 12245 | 2939 |
|  | 支 | 88 | 兴狮路 | 狮子坝 | 马高路 | 649 | 8846 | 4727 |
|  | 支 | 89 | 雄狮路 | 兴狮路 | 润狮路 | 230 | 3576 | 1586 |
|  | 支 | 90 | 润狮路 | 雄狮路 | 马高路 | 167 | 2594 | 916 |
|  | 街 | 91 | 联珠村 二路 | 联珠村路 | 吉祥山庄 | 700 | 2100 | 0 |
|  | 街 | 92 | 农行街 | 和燕路农行胜利村支行 | 胜利村34幢 | 220 | 1210 | 0 |
|  | 街 | 93 | 富贵路 | 和燕路 | 伯乐电器厂花坛 | 120 | 600 | 0 |
|  | 街 | 94 | 富民路 | 燕子矶街道办事处 | 化二小学 | 200 | 1000 | 0 |
|  | 街 | 95 | 寅春西路 | 化纤新村 | 化纤小学 | 1011 | 5266 | 87 |
|  | 街 | 96 | 四棵柳 | 电瓷厂宿舍南侧 | 联珠村路 | 266 | 1729 | 0 |
|  | 街 | 97 | 华三路 | 东大门 | 华三门卫 | 435 | 2610 | 0 |
|  | 街 | 98 | 十字街 | 和燕路 | 红山路 | 733 | 5698 | 4545 |
|  | 街 | 99 | 华西路 | 红山路 | 言和路 | 320 | 1920 | 0 |
| 小计 | 主 | 4 |  |  |  | 5813 | 176848 | 29047 |
|  | 次 | 33 |  |  |  | 39471 | 1017053 | 271419 |
|  | 支 | 53 |  |  |  | 27967 | 425149 | 149948 |
|  | 街 | 9 |  |  |  | 4004 | 22133 | 4632 |
|  | 合 | 99 |  |  |  | 77255 | 1641182 | 455046 |
| 雨 花 台 区 | 次 | 1 | 长虹路 | 凤台南路 | 雨花西路 | 1576 | 23859 | 6221 |
|  | 次 | 2 | 长虹路 （雨花） | 应天大街 | 赛虹桥 | 175 | 3739 | 753 |
|  | 次 | 3 | 共青团路 | 雨花西路 | 雨花南路 | 1261 | 20501 | 8774 |
|  | 次 | 4 | 凤信路 | 安德门 大街 | 琥珀花园西苑 | 2606 | 50457 | 13393 |
|  | 次 | 5 | 兴隆大街 | 凤台南路 | 毛公渡桥 | 132 | 2995 | 0 |
|  | 次 | 6 | 小行路 | 雨花西路 | 软件大道 | 2368 | 38222 | 15288 |
|  | 次 | 7 | 雨花东路 | 卡子门 大街 | 雨花路 | 2090 | 65750 | 14943 |
|  | 次 | 8 | 郁金香路 | 卡子门 大街 | 花神大道 | 2219 | 43492 | 20064 |
|  | 次 | 9 | 紫荆花路 | 卡子门 大街 | 花神大道 | 1940 | 39161 | 18368 |
|  | 次 | 10 | 岱山西路 | 天保桥 立交 | 岱山南路 | 1635 | 28997 | 11953 |
|  | 次 | 11 | 岱山北路 | 岱山西路 | 岱山东路 | 1600 | 41499 | 8479 |
|  | 次 | 12 | 岱山东路 | 天保桥路 | 岱善路 | 828 | 22359 | 3845 |
|  | 次 | 13 | 岱山南路 | 岱山西路 | 岱善路 | 1654 | 41841 | 9438 |
|  | 次 | 14 | 新林大道 | 振鸿路 | 绿洲南路 | 553 | 22784 | 5085 |
|  | 支 | 15 | 振翔路 | 新林大道 | 绿洲东路 | 689 | 11162 | 5469 |
|  | 支 | 16 | 振耀路 | 振鸿路 | 绿洲南路 | 558 | 10044 | 4502 |
|  | 支 | 17 | 振业路 | 振鸿路 | 绿洲南路 | 558 | 10211 | 4514 |
|  | 支 | 18 | 星博路（规划一路） | 灿星路 | 软件大道 | 615 | 8610 | 5390 |
|  | 支 | 19 | 安凤路（规划二路） | 丁树路 | 终点转盘 | 581 | 6643 | 4469 |
|  | 支 | 20 | 灿星路（林荫路） | 凤信路 | 机场二通道 | 932 | 7353 | 6199 |
| 小计 | 次 | 14 |  |  |  | 20636 | 445657 | 136606 |
|  | 支 | 6 |  |  |  | 3933 | 54023 | 30543 |
|  | 合 | 20 |  |  |  | 24569 | 499680 | 167148 |
| 合计 | 快 | 13 |  |  |  | 27298 | 870585 | 132787 |
|  | 主 | 49 |  |  |  | 96622 | 3451660 | 717398 |
|  | 次 | 237 |  |  |  | 221419 | 4983454 | 1451020 |
|  | 支街 | 106 |  |  |  | 79234 | 1008907 | 419371 |
|  |  | 405 |  |  |  | 424573 | 10314606 | 2720576 |

- 第五章 主要条款及格式

南京市政府采购合同

合同编号 ：

项目名称 ：

使用单位 ：

供货单位 ：

签订日期 ：

南京市工商行政管理局

南 京 市 财 政 局 监 制

合同编号：

政府采购计划号：

| 采购人（以下称甲方）： | 供应商（以下称乙方）： |
| --- | --- |
| 住所地： | 住所地： |

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照招标结果签订本合同。

第一条合同标的

乙方根据甲方要求提供下列服务：2027年度南京市城市道路技术状况定期检测

服务内容详见招标文件和乙方投标文件等。

第二条合同价款

本合同项下服务:单价       元/km，暂定总价：__________（大写）万元。

本合同为固定单价合同，检测服务费用由实际检测的公里数乘以单价按实结算。最终结算金额不超过合同暂定总价。

甲方就本合同不再向乙方支付任何其他款项。

第三条 组成本合同的有关文件

招标文件和有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

第四条 权利保证

乙方应保证为甲方提供货物和服务任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。

第五条 质量保证

乙方提供的服务必须全部达到采购文件各项要求，国家或行业有规定的，还要符合相应规定。

第六条 交付使用和验收

1、乙方应当在合同签订后XX天内完成采购文件规定的项目并交付甲方使用。采购文件有约定的，从其约定。

2、甲方自行组织或视情邀请相关专家或国家认可的质量检测机构参加验收，乙方提供的服务不符合采购文件和合同规定的，甲方有权拒收，并承担验收费用等。

第七条 履约保证金

无

第八条 合同款支付

1、本合同项下所有款项均以人民币支付。

2、本合同项下的采购资金由甲方自行支付，乙方向甲方开具发票。

3、付款方式：

（1）甲方应当在合同签订后，待财政资金到位后30个工作日内，向乙方支付合同暂定总价的30%；

（2）甲方应当在乙方形成道路检测报告最终成果并经验收合格后30个工作日内，向乙方支付至结算总价的100%；

（3）最终结算金额以财政资金实际下达情况为准。

第九条 违约责任

１、甲方无正当理由拒绝验收或拒付款的，甲方向乙方偿付合同暂定总价的5%违约金。

２、甲方未按合同规定的期限向乙方支付合同款的（有正当拒付理由如城维资金拨付延迟等情况除外），每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的5‰滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的5% 。

３、如乙方不能按期交付服务的，乙方应向甲方支付合同暂定总价5%的违约金。

４、乙方逾期交付的，每逾期1天，乙方向甲方偿付合同暂定总额的5‰的滞纳金。如乙方逾期交付达10天，甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效。乙方逾期交付的，今后参加政府采购信誉将受到影响。

5、乙方在承担违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

6、乙方虚假承诺，或经权威部门检测提供的服务不能满足采购文件要求，或是由于乙方的过错造成合同无法继续履行的，乙方应向甲方支付不少于合同暂定总价30%赔偿金。

第十条 合同的变更和终止

1、除《政府采购法》第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2、除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。乙方放弃或拒绝履行合同，保证金不予退还，情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一年内禁止参加本采购人组织的政府采购活动，并予以通报。

第十一条 合同的转让

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

第十二条 争议的解决

1、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（1）种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向南京仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

3、在争议解决期间，本合同应继续履行。

第十三条 诚实信用

乙方应诚实信用，严格按照采购文件要求和承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

第十四条 合同生效及其他

1、本合同自签订之日起生效。

2、本合同一式柒份，甲乙双方各执叁份，壹份交招标机构存档。

3、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

| 甲方（采购人）：（盖章） | 乙方（供应商）：（盖章） |
| --- | --- |
| 代表人： | 代表人： |
| 电话： | 电话： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 日期： 年 月 日 | 日期： 年 月 日 |

- 第六章 附件

（项目名称）

投标文件

投标人：（盖单位电子章）

法定代表人或其委托代理人：（签章）

年 月  日

投标人编制文件须知

1、如标书制作工具中格式和内容与“南京公共采购信息网/江苏政府采购网/中国政府采购网”发布的招标文件不一致的，以上述网站发布的招标文件为准。

2、全部声明及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

3、供应商承诺不实的，依据《中华人民共和国政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

4.招标文件要求的证明材料，投标文件应使用原件的电子件(电子件指复印件、扫描件、照片、电子证照、电子证书等形式电子文件)并加盖供应商电子公章;

5、供应商可根据招标文件及评标标准内容需要，自行细化或补充内容。

一、投标函

致：（采购人）

根据贵方的 JSZC-            号招标文件，正式授权下述签字人_________________(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地   址：

电   话：

传   真：

开户银行：

银行账号：

投标人名称：                 （加盖单位电子公章）

日    期：     年    月    日

二、法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-        号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖单位电子公章）

单位地址：

日期：

附：法定代表人（单位负责人）及委托代理人身份证明文件电子件：

说明：

1．若投标人为事业单位或其他组织或分支机构，则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。

2．若投标文件中签字之处均为法定代表人（单位负责人）本人签署，则可不提供本授权书。

3．投标人为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。

4．投标人应随本《授权委托书》同时提供法定代表人（单位负责人）及委托代理人的有效的身份证、护照等身份证明文件电子件。提供身份证的，应同时提供身份证双面电子件。

三、开标一览表

投标人全称（CA公章）：供应商名称

项目名称：

项目编号：

| 投标项目名称 | 总价（小写） |
| --- | --- |
| 金额 | 元 |

年          月        日

分项报价表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 公里（km） | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 424.57 |  |  |

投标单位（加盖电子公章）：

四、商务条款偏离表

| 项目名称： |  |  |  | 项目编号： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件要求的商务条款 | 投标响应 |  | 偏离 |

供应商名称：（加盖电子公章）

说明：若无偏离在招标文件条目号中填写所有条款，在偏离栏中填写无偏离。

五、《技术条款偏离表》

| 项目名称： |  |  |  | 项目编号： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件条目号 | 采购需求 | 投标响应 |  | 偏离 |

供应商名称：（加盖电子公章）

说明：若无偏离在招标文件条目号中填写所有条款，在偏离栏中填写无偏离。

六、《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》

南京市政府采购供应商信用承诺书

XXXX年XX月XX日

| 单位名称 |  | 统一社会信用代码 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人 |  | 联系人 |  |
| 联系地址 |  | 联系电话 |  |
| 信用承诺 | 我公司自愿参加贵中心（公司）组织的本次采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，坚守公开、公平、公正和诚实信用的原则，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我们郑重承诺，本公司符合《政府采购法》第二十二条规定的条件，包括：具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；符合法律、行政法规和采购文件规定的其他条件。如有弄虚作假或其他违法违规行为，愿承担一切法律责任，接受各级政府采购监管部门和有权机关的审查和处罚。 供应商名称（盖章）： 法定代表人（签字）： XXXX年XX月XX日 |  |  |

七、2022年1月1日以来类似项目业绩

| 序号 | 项目名称 | 工作内容 | 合同履行期限 | 合同金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：供应商业绩应汇总填报在本表中，且业绩证明材料附后。

八、拟委任人员基本情况表（总表）

| 序号 | 拟在本项目中担任的职务 | 姓名 | 年龄 | 技术职称 | 职称专业 | 执业资格及专业（证书号码） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：供应商拟委任人员应汇总填报在本表中。

九、拟委任的项目负责人资历表

（一）项目负责人资历

| 姓 名 |  |  |  | 出生年月 |  |  | 学 历 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 执业资格 |  |  |  | 职 称 |  |  | 从事专业 |  |  |
| 其他证书 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 毕业学校 |  |  |  | 年月 毕业于 大学（院、学校）专业， 学制年 |  |  |  |  |  |
| 经 历 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年月 至年月 |  |  | 参加过类似服务的项目名称 |  |  | 担任何职 |  | 采购人 |  |
| 获奖情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目前任职项目情况 |  | 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 担任职位 |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：证明材料包括但不限于：执业注册资格证书，职称证书，学历证书，获奖证书等（证书每一页均应扫描并上传）。

（二）项目负责人主要业绩情况表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目地点 |  |
| 合同签订日期 |  |
| 采购人名称 |  |
| 采购人联系人及电话 |  |
| 委托咨询内容 |  |
| 合同价格 |  |
| 项目概况 |  |
| 供应商履约情况 |  |
| 项目完成情况 |  |
| 备注 |  |

注：

1．本表可续增，后应附业绩证明材料。

（三）项目组成员【】资历表

| 姓 名 |  |  | 出生年月 |  |  | 学 历 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 执业资格 |  |  | 职 称 |  |  | 从事专业 |  |  |
| 毕业学校 |  |  | 年 月 毕业于 大学（院、学校） 专业， 学制 年 |  |  |  |  |  |
| 经 历 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年 月 至 年 月 |  | 参加过类似项目的项目名称 |  |  | 担任何职 |  | 采购人 |  |
| 获奖情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目前任职项目情况 |  | 项目名称 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 担任职位 |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：

- 1.标题【】内请填写相关人员身份证件上的法定全名。

- 2.本表可续增，按拟委任人员基本情况（总表）所列项目组成员顺序依次排列。

3.若无人员要求，可无需提供此表。

（四）项目组成员【】主要业绩情况表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目地点 |  |
| 合同签订日期 |  |
| 采购人名称 |  |
| 采购人联系人及电话 |  |
| 委托工作内容 |  |
| 合同价格 |  |
| 项目概况 |  |
| 供应商履约情况 |  |
| 项目完成情况 |  |
| 备注 |  |

注：

1．标题【】内请填写相关人员身份证件上的法定全名。

2．本表可续增，按项目组成员资历表经历所列顺序依次排列。

3．若无业绩要求，可无需提供此表。

十、拟投入本项目的机械、仪器、设备表【如适用】

拟投入本项目的机械、仪器、设备表

| 序号 | 机械、仪器、设备名称 | 规格 型号 产地 | 主要技术参数 | 单位 | 数量 |  |  |  | 目前性能状况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 小计 | 其中 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 自有 | 新购 | 租赁 |  |  |

注：若无设备要求，可无需提供此表。

十一、中小企业声明函等格式

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1．（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2．（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖单位电子公章）：

日 期：

备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注2：供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。中标供应商如享受本项目中小企业扶持政策的，其声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。

备注3：“中小企业划型标准”详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号，供应商也可登录中华人民共和国工信部官网，使用“中小企业规模类型自测小程序”进行企业规模自测。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加	单位的	项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位在本次政府采购活动中提供的残疾人福利单位产品报价合计为人民币（大写）圆整（¥：     ）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1．供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2．中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

单位名称（加盖单位电子公章）：

日 期：

属于监狱企业的证明文件

（提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

备注：1．供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2．中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。

十二、检测方案

由投标人根据评分项自拟
十三、资格证明文件

1．供应商营业执照副本或事业单位法人登记证书或组织机构代码证（复印件，加盖公章）或自然人身份证复印件；

2．符合特殊要求的证明材料或者情况说明（复印件，加盖公章）

3．本次采购项目实施所必须的许可资质证明材料；（若有）

4．信用中国、中国政府采购网供应商信用信息查询记录截图（供应商在响应文件提交截止时间前登录“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）进行信用信息查询，并在响应文件中提供网站查询有关记录截图。）

十四、投标人资格承诺声明函

致：南京市城市道路管理中心：

在参与本次项目投标中，我公司承诺：我公司符合下列要求：

（一）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（二）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（三）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（四）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、200万元以上的较大数额罚款等行政处罚，不包括因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，但期限已经届满的情形）；

（五）我单位不属于政府采购法律、行政法规规定的公益一类事业单位或使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织（仅适用于政府购买服务项目）；

（六）我单位不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后，再参加该采购项目的其他采购活动的情形（单一来源采购项目除外）；

（七）我单位未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单（重大税收违法失信主体）、政府采购严重违法失信行为记录名单；

（八）与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他法人单位信息如下（如有，不论其是否参加同一合同项下的政府采购活动均须填写）：

| 序号 | 单位名称 | 相互关系 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| … |  |  |

如果我公司中标，将在结果公告发布后7个工作日内向采购代理机构提供下列材料核验：

（1）2025年经审计的财务报告或2025年财务报表，或投标文件提交截止时间前一年内银行出具的资信证明，成立不满一年无需提供；

（2）参加本次政府采购活动前一年内至少一个月缴纳增值税，或营业税，或企业所得税的凭据，以及缴纳社会保险登记证，或缴纳社会保险的凭据（专用收据，或社会保险缴纳清单）等，依法享受缓缴、免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相关证明材料；

（3）我单位具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力，并具有履行合同的良好记录。为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：

主要专业技术能力有：

（4）我单位在参加采购项目政府采购活动前三年内，在经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

本公司对上述承诺的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（加盖CA电子公章）：

日期：     年     月     日

十五、供应商认为应提供的其他材料