
招   标   文   件
 


项目编号： JSZC-321183-HCZX-G2026-0035


[bookmark: _GoBack]项目名称：2026年黄梅街道园林绿化养护项目



江苏汇诚投资咨询管理有限公司
   



2026年9月

3





招标文件目录

第一部分    投标邀请
第二部分    投标人须知
第三部分    拟签订的合同文本
第四部分    采购需求
第五部分    评标办法和标准
第六部分    投标文件（格式）

[bookmark: _Toc20732967][bookmark: _Toc92167999][bookmark: _Toc100386033]第一部分  投标邀请
[bookmark: _Toc92168010][bookmark: _Toc98669341][bookmark: _Toc20732978][bookmark: _Toc100386044][bookmark: _Toc98669699]项目概况
2026年黄梅街道园林绿化养护项目的潜在投标人应在江苏政府采购网-苏采云平台电子交易平台http://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login获取招标文件，并于2026年 10月 12  日09点00分（北京时间）前按要求递交投标文件。
[bookmark: _Toc28359079][bookmark: _Toc35393790][bookmark: _Toc35393621][bookmark: _Toc28359002][bookmark: _Hlk24379207]一、项目基本情况
项目编号：JSZC-321183-HCZX-G2026-0035 
项目名称：2026年黄梅街道园林绿化养护项目
预算金额：2970699.16元/年
最高限价 ：2970699.16元/年
采购需求：详细内容及要求见第四部分采购需求。
合同履行期限：合同签订之日起一年
本项目是否接受联合体投标：不接受联合体
[bookmark: _Toc35393791][bookmark: _Toc35393622][bookmark: _Toc28359003][bookmark: _Toc28359080]二、申请人的资格要求： 
[bookmark: _Toc28359004][bookmark: _Toc35393623][bookmark: _Toc35393792][bookmark: _Toc28359081]1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定： 
1.1具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件扫描件；投标人为自然人的，提供其身份证扫描件）；
1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度[提供2025年度财务报告、成立不满一年的提供至少一个月财务报告，或银行出具的资信证明，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函等，或资格承诺函（格式见第六部分）]；
1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力[提供投标人相关信息一览表或资格承诺函（格式见第六部分）]；
1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录[提供参加本次政府采购活动前半年内至少一个月依法缴纳税收和社会保险的凭据或资格承诺函（格式见第六部分）]；
1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录[见投标函或提供资格承诺函（格式见第六部分）];
1.6法律、行政法规规定的其他条件：无。
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小微企业采购。
3.本项目的特定资格要求：无。  
三、获取招标文件
获取时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日 
获取地点：江苏政府采购网-苏采云平台获取招标文件 
获取方式：在线获取  
（1）登录http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/首页点击“苏采云”进入系统。
（2）获取采购文件的方式：“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件(后缀名为.kedt”)。
操作指南：
http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html
采购文件售价：免费
[bookmark: _Toc35393793][bookmark: _Toc28359005][bookmark: _Toc28359082][bookmark: _Toc35393624]四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
提交截止时间及开标时间：2026年10月 12  日09点00分（北京时间）
开标地点：苏采云开标大厅
[bookmark: _Toc35393625][bookmark: _Toc35393794][bookmark: _Toc28359007][bookmark: _Toc28359084]注意事项：（1）本项目通过苏彩云电子交易平台进行采购，供应商须通过《江苏省政府采购交易管理系统（苏采云）供应商操作指南》中指定的政府采购客户端工具在线制作并提交响应文件。将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件(后缀名为zip) --通过“苏采云”系统上传响应文件。政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载，截至提交电子响应文件截止时间，电子交易平台投标通道将关闭，供应商未完成电子响应文件有效提交的，其响应将被拒绝。
（2）本项目采用远程不见面交易模式，通过不见面交易系统及相应的配套硬件设备（摄像头、话筒、麦克风等）完成远程解密、开标现场异议及回复、开标唱标等交互环节。
不见面交易相关要求和说明如下：
（1）不见面开标项目的时间均以国家授时中心发布的时间为准；
（2）开标当日，供应商不必抵达开标现场，仅需在任意地点通过“苏采云”系统（网址：http：//jszfcg.jsczt.cn/）进入系统“开标大厅”参与开标过程；
（3）未按时加入开标会议区并完成登录操作的或未能在开标会议区内全程参与交互的，视为放弃交互和放弃对开评标全过程提疑的权利，供应商将无法看到解密指令、异议回复、唱标等实时情况，并承担由此导致的后果；
（4）响应文件递交截止时间后，采购人或采购代理机构将在系统内公布供应商名单然后通过开标会议区发出响应文件解密的指令，供应商在各自地点按规定时间自行实施远程解密，供应商解密限定在系统发布解密指令后30分钟之内完成。因供应商网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致响应文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为供应商撤销其响应文件；因网上平台发生故障，导致无法按时完成投标文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间（友情提示：若供应商已领取副锁（含多把副锁）请注意正副锁的使用差别）。本项目在限定的解密时间内，只要有一家供应商解密成功，即视为网上招投标平台运行无故障。
（5）因供应商自身软硬件配备不齐全或发生故障等问题而导致在交互过程中出现不稳定或中断等情况的，由供应商自身承担后果。
（2）本项目采用网上开标方式，请投标人事先做好电脑环境准备，自行选择互联网连接畅通的场地，在规定的开标时间登录网上开标大厅进行投标文件解密。
五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
[bookmark: _Toc35393626][bookmark: _Toc35393795]六、其他补充事宜
无
[bookmark: _Toc28359008][bookmark: _Toc35393627][bookmark: _Toc35393796][bookmark: _Toc28359085]七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称：句容市黄梅街道办事处
地 址：句容市 
联系人：周主任
[bookmark: _Toc28359086][bookmark: _Toc28359009]联系方式：13775390833
2.采购代理机构信息
名 称：江苏汇诚投资咨询管理有限公司
地 址：句容市国际花园内
[bookmark: _Toc28359010][bookmark: _Toc28359087]联系方式：18260647702
3.项目联系方式
项目联系人：吴工
电 话：18260647702

江苏汇诚投资咨询管理有限公司

2026年 9月 20   日
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[bookmark: _Toc100386034][bookmark: _Toc92168000]第二部分    投标人须知
前附表
	序号
	事项
	本项目规定

	1
	报价要求
	本次投标报价的币种为人民币。
投标人应按招标文件所提供的各报价表格式报价。
投标人应对本项目报出最具有竞争力的价格，应包括本次招标要求提供的货物（服务）已支付或将支付的所有费用（含税费）。
最低投标报价不能作为中标的保证。
中标价即为合同签约价。
如出现报价前后不一致的，将按招标文件第五部分“评标办法和标准”第5项规定进行修正。


	2
	转包及分包
	项目依法不得转包
本项目不同意分包。

	3
	开标前答疑会
	不组织

	4
	现场踏勘
	不统一组织

	5
	演示
	无

	6
	样品
	不要求提供。

	7
	是否允许采购进口产品
	本项目不允许采购进口产品。 

	8
	项目属性与核心产品
	服务类。
本项目核心产品为：2026年黄梅街道园林绿化养护项目。

	9
	采购标的对应的中小企业划分标准所属行业
	（1）标的： 2026年黄梅街道园林绿化养护项目 ，属于其他未列明行业；

	10
	节能产品、环境标志产品
	供应商所投产品属于政府采购节能产品、环境标志产品品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

	11
	中小企业信用融资
	[bookmark: _Hlk136445673][bookmark: _Hlk136444446]为进一步发挥政府采购政策导向作用，有效缓解企业融资难题，推进完善应收账款融资服务平台的融资服务功能，促进中小微企业平稳健康发展，镇江市财政局和中国人民银行镇江市中心支行联合印发《关于转发〈关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知〉的通知》，采购项目中标人如有融资需求，可在签订政府采购合同时向采购人说明融资需求，由采购人在录入合同时标注融资需求后，凭政府采购合同在相关金融机构办理无抵押、低利率授信申请。办理流程详见江苏政府采购网“政采贷”栏目，网址：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/paying.html咨询电话：镇江市财政局政府采购处0511-80909958。

	12
	特别说明
	无



一、总  则
[bookmark: _Toc92168001][bookmark: _Toc100386035]1．适用范围
1.1 本招标文件仅适用于2026年黄梅街道园林绿化养护项目。
[bookmark: _Toc92168002][bookmark: _Toc100386036]2．定义
[bookmark: _Toc20732971][bookmark: _Toc98669693][bookmark: _Toc100386038][bookmark: _Toc98669335][bookmark: _Toc92168004]招标文件中下列术语应解释为：
2.1 “采购人”系指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，即：句容市黄梅街道办事处。
2.2 “投标人”系指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。
2.3 “采购代理机构”系指组织本次采购活动的单位，即：江苏汇诚投资咨询管理有限公司。
2.4“服务”系指本招标文件所述投标人应该履行的承诺和义务，即2026年黄梅街道园林绿化养护项目
3．采购方式
3.1 本次采购采取公开招标方式综合评分法 
3.2 本项目资格审查方式：资格后审
3.3 本次采购确定的中标人数量：1名
4．投标费用
4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用。
本项目代理服务费由采购人支付。
[bookmark: _Toc98669336][bookmark: _Toc100386039][bookmark: _Toc98669694][bookmark: _Toc92168005][bookmark: _Toc20732973]5．政策功能
5.1支持中小企业发展
5.1.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。
符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。
5.1.2在未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物或服务项目，以及预留份额政府采购货物或服务项目中的非预留部分标项中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：
5.1.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；
5.1.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；
5.1.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。
在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。
以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
[bookmark: _Hlk132637972][bookmark: _Hlk132637893]5.1.3根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》要求，对于专门面向中小微企业的项目，投标人应按照采购文件格式要求提供《中小企业声明函》；对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物或服务项目，以及预留份额政府采购货物或服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予10%-20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物或服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小型、微型企业的协议合同金额占到合同总金额30%以上的，给予联合体4%-6%的价格扣除。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业享受10%-20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。可享受中小企业扶持政策的投标人应按照采购文件格式要求提供《中小企业声明函》，投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。中小企业划型标准见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）。
5.1.4根据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）要求，监狱和戒毒企业视同小型、微型企业，享受与小型、微型企业产品价格同比例扣除的优惠政策。监狱和戒毒企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
5.1.5根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）要求，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受与小型、微型企业产品价格同比例扣除的优惠政策。符合条件的残疾人福利性单位应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。
5.1.6中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。
5.2强制采购信息安全产品
信息安全产品指国家质检总局国家认监委《信息安全产品强制性认证目录》，并获得强制性产品认证证书的产品。
5.3支持绿色发展
5.3.1根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品 环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的规定，对政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。供应商所投产品属于品目清单范围的，依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。
[bookmark: _Hlk132634610]5.3.2本项目中涉及商品包装和快递包装的，参考《财政部办公厅关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、 《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》（财办库〔2020〕123号）规定的包装需求标准。
5.3.3采购产品中涉及数据中心相关设备、运维服务的，应按照《关于印发〈绿色数据中心政府采购需求标准（试行）的通知》（财办库〔2023〕7号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）等文件执行。采购文件中涉及数据中心相关设备、运维服务的，采购人均以《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》提出的指标、标准为准。
5.3.4采购产品中涉及数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机的，供应商所投产品不得违反财政部、工业和信息化部印发的《需求标准》（详见财库〔2023〕29号、30号、31号、32号、33号、34号、35号文件）。采购人可以对《需求标准》中的指标提出更高要求，也可以根据实际需要增加《需求标准》以外的指标。
5.3.5纳入政府采购管理的装修、修缮等项目，鼓励参考财政部办公厅 住房城乡建设部办公厅 工业和信息化部办公厅关于印发《政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策项目实施指南》的通知（财办库〔2023〕52号）规定的需求标准。
5.4 根据国家扶持中小企业的有关政策，采购项目中标人在履约过程中如遇到资金困难，凭政府采购合同在相关金融机构办理授信申请，相关事宜请查阅“江苏政府采购网—政采贷”网站。
5.5支持创新发展
5.5.1采购人优先采购被认定为重点推广应用、首台（套）重大装备、重点领域首版次软件的自主创新产品。
5.6平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业
5.6.1平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业，切实保障企业公平竞争，平等维护企业的合法利益。
5.7强化政府采购异常低价审查
5.7.1评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
1.投标(响应)报价低于全部通过符合性审查供应商投标(响应)报价平均值 50%的，即投标(响应)报价<全部通过符合性审查供应商投标(响应)报价平均值x50%;
2.投标(响应)报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标(响应)报价50%的，即投标(响应)报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标(响应)报价x50%;
3.投标(响应)报价低于采购项目最高限价45%的，即投标(响应)报价<采购项目最高限价x45%;
4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
采购人可以结合具体项目实际情况，提高上述第1项至第3项中启动异常低价投标(响应)审查的数值标准，但是最高不得超过65%。
5.7.2启动异常低价投标(响应)审查后，评审委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标(响应)价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标(响应)供应商不提供书面说明、证明材料,或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标(响应)处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。
二、招标文件
[bookmark: _Toc20732976][bookmark: _Toc100386042][bookmark: _Toc98669339][bookmark: _Toc92168008][bookmark: _Toc98669697]6.招标文件组成
6.1 招标文件包括：
（1）投标邀请
（2）投标人须知                  
（3）拟签订的合同文本
（4）采购需求
（5）评标办法和标准
（6）投标文件（格式）
6.2 投标人获取本文件后，应认真阅读本文件中所有的事项、格式条款和规范等要求。
6.3 除非有特殊要求，招标文件不单独提供招标标的所在地自然环境、气象条件、公用设施等情况，投标人被视为熟悉上述与签订和履行合同有关的一切情况。
[bookmark: _Toc20732977][bookmark: _Toc98669340][bookmark: _Toc92168009][bookmark: _Toc100386043][bookmark: _Toc98669698]7．招标文件的澄清和修改
7.1 任何要求对招标文件进行澄清的潜在投标人，应及时联系项目联系人。
7.2 按照权责相一致原则，投标人提出的对于招标文件主要商务、技术指标的相关澄清、修改要求，由采购人负责答复并视情况作出澄清或修改的决定。
7.3 采购代理机构可以对已发出的招标文件、资格预审文件、投标邀请进行必要的澄清或者修改，但不改变采购标的和资格要求。澄清或者修改将在原公告媒体上发布澄清公告，澄清或者修改的内容为招标文件、资格预审文件、投标邀请的组成部分。
7.4 澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构将在提交截止时间至少15日前，在系统中以书面形式通知所有已获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购代理机构将顺延提交投标文件的截止时间。投标人应及时自行登录系统查看相应内容。
	7.5 如澄清或修改公告有重新发布招标文件的，投标人应下载最新发布的招标文件制作投标文件。因投标人自身原因未能及时获取的，一切后果由投标人自行承担。
三、投标文件
8.编制投标文件的工具
8.1 投标人须通过苏采云系统的相关要求编制投标文件。
9.投标文件语言及度量衡单位
9.1 投标人的投标文件以及投标人就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。投标人提交的支持性文件可以使用另一种语言，但相应内容应翻译成中文，在解释响应文件时以中文文本为准。
9.2 投标文件中所使用的计量单位除招标文件中另有特殊规定外，一律使用法定计量单位。
10.投标文件的构成
10.1 投标文件分为资格部分、商务部分、技术部分和价格部分。
10.2 资格部分系指投标人提交的证明其有资格参加投标的文件。
10.2 商务部分系指投标人提交的证明其中标后有能力履行合同的文件。
10.3 技术部分系指投标人提交的能够证明投标人提供的货物（服务）符合招标文件规定的文件。
10.4 具体填写格式详见招标文件第六部分。
11．投标文件的编制
11.1 投标人应仔细阅读招标文件，按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。
11.2 投标人在编制投标文件时，请按照招标文件第六部分规定的格式进行填写并提交到对应位置，无相应内容可填的项应填写“无”、“没有相应指标”等明确的回答文字。
11.3 如没有按照招标文件要求和规定编制投标文件及提交相关资料，其风险应由投标人自行承担；投标文件编排混乱、文字表达不清或上传资料内容模糊所引起的不利后果，由投标人自行承担。
11.4 投标人必须保证投标文件所提供的全部资料合法、真实、可靠。
13．投标保证金
13.1 本项目不收投标保证金。
14．投标有效期
14.1 投标有效期为：投标文件自提交投标文件截止时间之日起90天内有效。投标人一旦获取了本招标文件并参加投标，即被认为接受了投标有效期的约定。
14.2 在特殊情况下，采购人于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式（如信件、传真或电报等）。投标人可以拒绝采购人的这一要求而放弃投标。同意延长的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。
15.投标文件的式样和签署
15.1 投标人应通过响应文件制作软件使用数字认证证书对投标文件进行合成、电子签章及加密打包。
16．投标文件的提交
16.1 投标文件提交
16.1.1 投标人须在招标文件规定的截止时间前，通过响应文件编制软件或登录电子交易平台在规定时间内完成提交，提交成功后系统将发送投标回执。时间以“苏采云”系统时间为准。
16.1.2 截止时间以后提交的投标文件，“苏采云”系统将拒绝接收。投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等风险因素。
16.1.3 提交投标文件时，投标人须使用制作该投标文件的同一数字认证证书进行提交操作。
16.1.4提交完成后至解密前，投标人不能对加密投标文件时所使用的数字认证证书进行更新、续费，否则可能引起的投标文件解密失败等相关后果由投标人自行承担。
16.1.5因不可抗力事件造成的投标文件的损坏、丢失的，采购代理机构不承担责任。
16.2 采购代理机构可以通过修改招标文件自行酌情延长提交截止时间，在此情况下，推迟的提交截止时间将在系统中以书面形式通知已获取招标文件的潜在投标人，并在原公告媒体上发布公告。投标人应及时自行登录系统查看相应内容。
17．投标文件的补充、修改或者撤回
17.1 在提交截止时间前，投标人可以对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回。
17.2 投标人在提交截止时间前需要对投标文件进行补充、修改的，应当使用响应文件制作软件重新制作并提交。
17.3 在提交截止时间之后，投标人不得对其投标文件作任何修改或撤回。
17.4 在提交截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间，投标人不得撤回其投标。
五、开标及评标
18．开标
18.1 采购代理机构将按招标文件规定的时间、地点主持开标。
18.2 投标人应当在开标前做好充分准备，使用制作该投标文件的同一数字认证证书准时参加开标。
18.3 投标人不足3家，不进入解密程序。
18.4 开标时，采购代理机构将在系统内发出解密的指令，投标人自行实施解密，限定在主持人发布解密指令后30分钟内完成。解密时，投标人必须使用与制作投标文件时同一数字认证证书对投标文件进行解密，否则解密将会失败。
18.5 因投标人原因造成投标文件规定时间未解密或解密失败或无法正常打开投标文件的，采购代理机构将拒绝其投标。部分投标人投标文件未解密或解密失败的，程序可以继续进行。若解密成功的投标人不足三家，不进入后续程序。
18.6本项目在限定的解密时间内，只要有任一家投标人解密成功，即视为电子交易平台运行无故障。
18.7 电子投标文件解密全部完成后，按投标文件解密成功顺序向所有投标人宣布投标人名称、投标价格以及招标文件规定的其他内容。
18.8 电子交易平台自动记录开标过程，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员确认开标结果。
18.9 投标人代表如对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应在主持人发布确认指令后3分钟内线上提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构将及时处理投标人代表提出的询问或者回避申请。如在规定时间内未提出，视同认可开标结果。
18.10 投标人须配合开标工作，否则一切后果由投标人自行承担。
19.投标人资格审查
19.1 开标结束后，采购人或者采购代理机构将依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不进入后续程序。
20．评标委员会组成
20.1 评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。
采购项目符合下列情形之一的，评标委员会成员人数应当为7人以上单数：
（一）采购预算金额在1000万元以上；
（二）技术复杂；
（三）社会影响较大。
评审专家对本单位的采购项目只能作为采购人代表参与评标，《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第四十八条第二款规定情形除外。采购代理机构工作人员不得参加由本机构代理的政府采购项目的评标。
评标委员会成员名单在评标结果公告前应当保密。
21.投标人符合性审查
21.1 评标委员会将按照招标文件第四部分“评标办法和标准”第7项规定对通过资格审查的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定是否满足招标文件的实质性要求。符合性审查合格投标人不足3家的，不进入详细评审环节。
21.2 投标文件澄清
21.2.1 投标人应根据评标委员会要求以书面形式对相关问题进行澄清、说明或者补正，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字确认。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
21.2.2投标人的澄清应登录电子交易平台进入“澄清事项”模块进行。
21.3 开标至评标结束期间，投标人应保持系统在线，如因投标人自身原因未在规定时间内按评标委员会要求进行澄清、说明或者补正的，一切后果由投标人自行承担。
22．无效投标的情形
22.1 投标人存在下列情况之一的，其投标无效：
（1）投标文件未按招标文件要求进行有效签章的；
（2）报价超过招标文件中规定的预算金额或最高限价的；
（3）采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人未按招标文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的；
（4）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的;
（5）评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约，要求供应商在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料，供应商不能证明其报价合理性的；
（6）投标人在报价时采用选择性报价的，投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的；
（7）投标文件中提供了虚假或失实资料的；
（8）不同投标人的电子投标文件出自同一台电脑；
（9）投标人存在串通投标情形的；
（10）为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的；
（11）不同投标人的法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的；
（12）投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的；
（13）技术部分负偏离程度过大或过多，经评委会认定影响采购人实际使用的；
（14）如有委托代理人，未提供投标人为其缴纳社保证明材料的；
（15）《中小企业声明函》填写不实的。
（16）投标文件不满足招标文件的其它实质性要求的；
（17）投标人未通过符合性审查或资格审查的；
（18）投标文件不满足招标文件的加★要求的；
（19）法律、法规、规章（适用本市的）及省级以上规范性文件（适用本市的）规定的其他无效情形。
23. 串通投标的情形
23.1 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：
（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制； 
（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
（5）不同投标人的投标文件相互混装。
（6）不同投标人存在电子投标文件预算编制软件密码锁号、IP地址、机器码一致的情形。
24.投标文件详细评审
24.1 评标委员会将按照招标文件第五部分“评标办法和标准”第8项规定，对符合性审查合格的投标文件进行商务、技术和价格评估，综合比较与评价。
25.评标过程的保密
25.1 在评标过程中，如果投标人试图在投标文件审查、澄清、比较及授标建议等方面向采购人、采购代理机构或参加评标的人员施加任何影响，都将会导致其投标无效。
25.2 评标将在严格保密的情况下进行，除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。
26．废标的情形
26.1 出现下列情形之一的，将予废标：
（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；  
（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；  
（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
（4）因重大变故，采购任务取消的； 
废标后，采购人应当将废标理由通知所有投标人。
六、确定结果
27.确定中标人
27.1采购代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。
[bookmark: _Hlk132702541][bookmark: _Hlk132702790]27.2采购人自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，按《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部87号令）相关规定执行。
七、授予合同
28．中标通知书
28.1 自中标人确定之日起2个工作日内，采购代理机构向中标人发出中标通知书，同时编制发布采购结果公告。
28.2中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。
29.履约保证金
29.1该项目不收取履约保证金。本项目中标供应商应提交政府采购合同金额 / %的履约保证金(不得超过政府采购合同金额的 10%)，履约保证金应以支票、汇票、本票、保函、保险保单等非现金形式缴纳或提交。根据江苏省财政厅、国家金融监督管理总局江苏监管局、江苏省地方金融监督管理局《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号）要求，支持与鼓励参与采购活动且中标、成交的企业，可以用履约保函（保险）形式代替提供履约保证金，省财政厅已上线政府采购电子履约保函(保险)平台，平台可通过域名 www.jsdzbh.com 直接访问，也可通过江苏省政府采购网、“苏采云”系统链接访问
30．签订合同
30.1 采购人应当自中标通知书发出之日起15日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。招标文件、中标人的投标文件、澄清文件、中标通知书，均为签订合同的依据。
30.2中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。中标供应商无正当理由拒不与采购人签订合同的，报政府采购监管部门依法处理。
30.3 政府采购合同应当包括采购人与中标人的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。
30.4采购人应当自采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在政府采购指定媒体予以公告。
30.5合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物或者服务时，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。
30.6采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。
  
八、询问、质疑、投诉
31．询问
31.1供应商对招标活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或采购代理机构将在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。
32．质疑
32.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。否则，采购人或者采购代理机构不予受理
以上规定的供应商应知其权益受到损害之日，是指：
（1）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。
[bookmark: _Hlk132706924]32.2 供应商应按照“谁主张、谁举证”的原则对质疑内容提供相关证明材料，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商不得虚假质疑和恶意质疑，如通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招投标活动正常进行的，属于严重不良行为，采购人或采购代理机构将提请政府采购监管部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。
32.3 供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，将只对供应商第一次质疑作出答复。供应商如对采购需求提出质疑，采购人负责处理和答复涉及采购需求的质疑内容。
32.4 集中采购接受质疑函联系部门、联系电话和通讯地址、质疑流程及注意事项见“镇江市公共资源交易服务平台—政府采购”网站“质疑渠道”。分散采购接受质疑函请联系代理机构。
32.5采购人、采购代理机构不得拒收质疑供应商在法定质疑期内发出的质疑函，应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。
33．投诉
33.1质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向采购人所属预算级次本级政府采购监管部门投诉。
33.2以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。
33.3投诉流程及注意事项见“镇江市公共资源交易服务平台—政府采购”网站“投诉指引”。
九、诚实信用和解释权
34．诚实信用
34.1投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。
34.2 供应商不得以向采购人或采购代理机构工作人员、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。经查实供应商有此行为的，将在“镇江市公共资源交易服务平台-政府采购”网站公告，政府采购监管部门将供应商列入不良行为记录名单，按照政府采购有关规定处理。
34.3 供应商不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取中标处理。
34.4 供应商应自觉遵守开标、评标纪律，扰乱开标评标现场秩序的，属于失信行为，根据《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》，失信行为将被记入供应商诚信档案。
34.5 根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信息记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）、江苏省财政厅《关于做好政府采购信用信息查询使用及登记等工作的通知》（苏财购〔2016〕50号）等文件精神，采购人或采购代理机构在项目资格审查时对参加本项目的各供应商进行信用记录查询，信用记录查询渠道为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn ）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn ）、“信用江苏”网站（http://www.jscredit.gov.cn ），信用记录查询截止时间为项目资格审查结束时，信用信息查询记录及证据留存的具体方式为打印或网页截图。对存在失信信息的供应商（列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商）应当拒绝其参与政府采购活动。
36.适用法律及约束力
36.1 投标人一旦获取了本招标文件并参加投标，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。
36.2 本次招标及由本次招标产生的合同受中华人民共和国法律制约和保护。
37.解释权
除相关法律、法规规定外，本招标文件的解释权归采购代理机构所有。
第三部分  拟签订的合同文本 
采购合同
项目编号：
项目名称：
使用单位：
供货单位：
签订日期：

编号:
绿化养护项目工程合同


发 包 方:           (简称甲方)
承 包 方:           (简称乙方)

工程名称:2026年黄梅街道园林绿化养护项目
承包范围:园林绿化养护

承包方式:包工包料

承包价格:￥          元(金额大写:                         元)


园林绿化养护项目合同协议条款

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，就本项绿化养护项目有关事项，遵循平等自愿、公平和诚实信用的原则，经双方协商达成如下协议:
第1条养护管理范围及内容
1.1养护范围:                                                         
1.2 养护内容:2026年黄梅街道园林绿化养护项目采购，句容经济开发区（黄梅街道）辖区内绿化植被修剪、灌溉、病虫害防治、设施管护及应急绿化保障等常态化养护工作，总养护面积约76.4万平方米及行道树11487棵。

第2条合同价款
2.1 中标报价:                                           
2.2 中标面积:                                         
2.3 本合同总价为:                 元整(￥                    )
2.4 本合同价格是指为本绿化养护项目所需的一切费用，已包含但不限于以下费用:
2.4.1 招标范围内垃圾的清运
2.4.2 浇水、施肥、喷药、修剪、刷白等工作所需一切费用
2.4.3 涉及的人工(含加班)、机械及所有有关费用
2.4.4 保护措施、安全文明施工及其他一切的施工措施费
2.4.5 人工、材料和物品的价格增长风险
2.4.6 养护范围内数字化城管和 12345 交办单的处理费用
2.4.7 税金
第3条 养护合同期限
本合同的期限:从2026年 月 日起至   年 月 日 止乙方应在年月日进场并开始养护工作
第4条付款方式
合同签订15个工作日内预付项目总价的10%，2026年底支付项目总价的30%，2027年项目养护周期满后根据考核结果支付40%，2028年项目余款结清。
第5条养护质量和要求
乙方承包养护绿地的卫生保洁、病虫害防治、修剪、抗旱排涝等相关内容，承担苗木管理的农药、肥料、水、电费等(照明、喷泉用水电、水池用水不在其内)，养护质量标准参照《江苏省城市园林绿化植物养护技术规定（试行）》的要求。因承包方原因养护质量达不到约定的质量标准，承包方承担违约责任。
5.1绿化管理:不仅承包养护的全部项目，而且要自备工具，自购农药肥料，承担苗木管理的水电费(照明、喷泉用水电、水池用水不在其内)。具体绿化养护管理项目为:
5.1.1治虫:发现病虫害要及时治理，做到治早、治小，并做到预防为主，综合防治。不能出现病虫害侵袭现象。
5.1.2修剪:根据苗木长势适时、科学修剪。修剪要注意通风透光和良好造型，绿篱、球形植物、草坪修剪要及时，不能出现疯长现象。要求整齐平坦、造型美观，有艺术品位。
5.1.3施肥:对花木、草坪、绿篱、行道树适期施肥，保证苗木长势茂盛。
5.1.4除草:及时除草，在绿化区域内不得发现杂草。
5.1.5抗旱浇水:根据花木、草坪、绿篱、草花等季节气候特点决定适时浇水，保证生长旺盛，不能出现干旱现象。
5.1.6行道树管护:做好园区行道树修剪整形工作，及时进行施肥、病虫害的防治工作，及时松土、培土。发现行道树歪斜、倒伏现象及时扶正、支撑。
5.2在规定的时间内，完成甲方督办及指令性工作。
第6条、考核办法
6.1乙方应认真按照约定的质量标准进行养护，随时接受甲方的检查和考核，为检查和考核提供便利条件。
6.2考核项目分6项，即植物养护技术、养护人员、绿地保洁绿地保护、养护档案以及其它养护要求。
6.2.1考核实行百分制，考核项目所占比分分别为: 植物养护技术60分、养护人员20分、绿地保护10分、养护管理档案5分、其它养护要求5分。根据月度养护要点的不同适当调整分值。
6.2.2每月考核由日常考核、月度考核和绿化管养督查组成，最终，考核成绩评分=日常考核X40%十月度考核X60%-绿化管养督。
6.2.3考核分数与当月养护经费挂钩:(1)考核分数85(含分以上为合格，不扣养护经费;(2)80(含)~85分，每扣一分相应扣减养护经费的1%(与85相减);(3)8075(含)分，每扣分相应扣减经费的2%(其中80以上同(2)+80以下的与80相减75分以下扣除当月养护经费。所有涉及扣除的养护经费，在季度拨款时直接扣除。以某标段某个月10万元养护经费(扣除履约保证金后)举例说明:假设当月养护考核综合得分为76分，当月该标段所得养护经费为100000元X(1-5X1%-4X2%)=87000元，所扣经费为13000元。
6.3甲方按照条款中约定的考核奖惩办法进行考核。检查地段养护质量达不到要求的，书面告知，限期整改并扣分(1分/次)如乙方在两天内不整改或整改效果不符合要求的，由甲方派其他队伍整改，费用在乙方养护费中扣除。养护期间造成严重损失或发生重大安全责任事故，除扣除养护经费、终止合同外，养护单位(乙方)应赔偿全部损失，同时取消两年养护竞标资格。
6.4扣分标准
6.4.1除草:绿化区域(含花池、树池)内无明显杂草。每 10平方米有明显杂草扣1分。
6.4.2施肥:对花木、草坪、绿篱、行道树等，每年根据季节长势和工作计划最少施肥3次，保证花木、草坪长势茂盛。未及时按照工作计划施肥每次扣1分。经甲方提醒仍不施肥的，直接不合格。
6.4.3治虫:必须及时做好各种病虫害的防治工作,确保花灌木草坪、行道树等无病虫害，如病虫害防治不力，造成对苗木的损害(叶片缺失、落叶)并影响观赏效果的，每次扣5-10分;出现药害的每次扣3分未防治病虫害而造成树木损害并影响观赏效果的为不合格;因病虫害造成乔灌木死亡5株及5株以上、色块50m及50m以上、草坪100m及100m以上的为不合格。
6.4.4修剪整枝:对花木、草坪、绿篱、行道树等根据长势和季6.4.5节及时修剪整枝，做到造型美观、科学合理、文明安全，修剪整枝不及时导致疯长每次扣1分;草坪修保持平整，高度不得过低伤害草根，绿筒修剪要横平竖直，长势不得超过正常高度的3-5厘米，发现修剪不美观、不科学、不全面的每次扣1分。
6.4.5抹芽:抹芽必须按照要求，做到及时、科学合理。未达到要求每次扣1分。
6.4.6抗旱、排涝:按照季节和苗木特性及时抗旱排涝，确保苗木成活，长势良好。因缺水或水涝造成乔灌木死亡5株以下，色块枯死面积50m以下，扣5-10分;因缺水或水涝造成乔灌木死亡5株及5株以上、色块枯死面积累计超过50m(含50m)，为不合格。
6.4.7刷白:为防治病虫害，每年秋末冬初对园区乔灌木刷白一次，不及时刷白扣1分，每缺1株刷白扣0.5分。
6.4.8严格执行绿化管理条例，管好花木、行道树及各种园林设施。发现毁绿、占绿和损坏园林设施现象，承包单位未及时发现及时制止和处理，而是由他人或网络媒体曝光的，每次扣2分。
6.4.9及时清除枯枝、死株、补植，及时矫正、及时培土，不及时每次每株扣0.5分。
6.4.10安全生产，在绿化维护管理工作中必须确保人身、设备安全，做到防患于未然，发生事故一律由乙方负责。
6.4.11及时完成甲方交办的突击任务，不能及时完成或达不到甲方要求，经提醒仍不能达到要求的，每次扣1分。
6.4.12乙方合理安排养护人员，保证养护范围内干净整洁，秩序井然。如由于乙方养护不当，造成市民网络举报或媒体曝光的，每次扣3分。
6.4.13以上各条款如被扣分后仍不能按期整改，将再加倍扣分。
6.4.14如果通过管理提高园艺品位，收到领导表扬、群众的好评，每次加1分，通过网络或媒体表扬的加3分。
第7条、甲方的权利和义务
7.1甲方有权要求乙方按时、定量提供本合同所涉及到的服务质量提出评价的权利，有权书面通知要求乙方进行修改。
第8条、乙方的权利和义务
8.1乙方在合同范围内必须听从甲方的工作安排。
8.2乙方进场施工及管理人员应服从现场卫生、安全制度，做好防火、防盗工作，所使用的机械工具均应符合国家有关规定，确保安全施工。
8.3乙方绿化养护工作人员应配有统一服装标志，作业工程段应根据现行的国家和建设部有关规定设置安全警示标示，乙方应加强现场非工作人员安全生产教育工作和安全生产监督管理，养护过程中所发生的一切安全事故，均由乙方承担全部责任，与甲方无关。
8.4在合同期内，由于乙方管理不善造成苗木严重损伤或死亡的(第三方人为破坏的除外)，乙方应按同样品种和同等规格更换并补栽，否则，甲方扣除相应的养护费用。
8.5乙方不得将工程转包或分包。
第9条、特殊情况
9.1乙方应制定防汛防台抗旱应急预案等抵御灾害性天气的预案。在合同期内，如果遭遇特殊的不可抗拒的自然灾害，乙方及时有效地采取了必要的防护措施，乙方免除因自然灾害造成的责任。如果乙方没有及时有效地采取必要的防护措施,乙方赔偿由此对甲方或第三人造成的损失。
第10条、其他事项
10.1合同履行期间，若乙方养护质量未达到标准要求，甲方可下达书面通知，责令乙方在合理期限内整改完毕，若乙方期限不整改或整改后仍达不到标准要求的，甲方有权终止合同，并要求乙方赔偿损失。
10.2合同履行中发生的争议，由甲乙双方协商解决，若协商不成，可向养护工程所在地法院提起诉讼解决。
10.3合同未尽事宜，甲、乙双方按照《中华人民共和国民法典》有关规定协商，协商同意后签订补充协议，与本合同具有同等法律效力。合同一式叁份，甲方贰份，乙方壹份，自二方签字并盖章后生效，双方必须共同遵守执行。
第11条 补充条款如下
                                   

                       
发包方: (章)                         承包方：（章）
地址:                                地址：
委托代理人:                         委托代理人:
电话:                                   电话:
开户银行:                            开户银行:
帐号:                                   帐号:
邮政编码：                          邮政编码：


第四部分 采购需求
第四部分  采购需求

1、 项目概况
2026年黄梅街道园林绿化养护项目采购，句容经济开发区（黄梅街道）辖区内绿化植被修剪、灌溉、病虫害防治、设施管护及应急绿化保障等常态化养护工作，总养护面积约76.4万平方米及行道树11487棵。
1、项目名称：2026年黄梅街道园林绿化养护项目
2、预算金额：2970699.16元/年
   最高限价：2970699.16元/年
3、合同履行期限：合同签订之日起一年

二、采购标的明细
	序号
	项目名称
	养护标准
	面积（㎡）/棵
	备注

	1
	绿化带
	二级养护
	176053.24
	

	2
	
	三级养护
	267291.78
	

	3
	草坪退让面积
	三级养护
	320680.77
	

	4
	行道树
	三级养护
	11487
	

	养护内容
	绿植浇灌、修剪、除草施肥、病虫害防治、养护期间枯死苗木补植、绿化设施管护、极端天气绿植应急抢险工作等。


具体养护清单（详见附件）

三、技术要求
（一）服务内容和标准
采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求；
（1） 本次绿化养护服务共包含绿化带和行道树等绿地养护内容。包括修剪、施肥、病虫害防治、除草、树木刷白等内容。
（二）绿化养护质量标准和要求：绿化养护依据《江苏省城市园林绿化植物养护管理办法（试行）》及其他相关园林绿化养护规定进行精细化、规范化、制度化管养。
（三）绿化养护等级标准：主要道路二级标准、次要道路三级标准，参照《江苏省城市园林绿化植物养护管理办法（试行）》执行。
（四）绿化养护期限：一年
（五）绿化养护考核及奖惩办法：采购人对中标供应商在投标书中的承诺进行考核，具体考核要求及奖惩办法按照《江苏省城市园林绿化植物养护管理办法（试行）》执行。
采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。
服务质量必须符合国家或行业最新标准规定的各项要求，这些标准包括但不限于：国家、地区、行业现行规范。

四、交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）
项目养护时间要求：合同签订之日起一年。养护期为一年，养护等级主要道路二级标准、次要道路三级标准，参照《江苏省城市园林绿化植物养护管理办法（试行）》执行。
服务地点：甲方指定地点。

五、采购标的的验收标准
绿化养护依据《江苏省城市园林绿化植物养护管理办法（试行）》及其他相关园林绿化养护规定进行精细化、规范化、制度化管养。按照采购标的需执行的国家相关标准，技术标准，地方标准或者其他标准、规范予以验收。

六、采购标的的其他技术、服务等要求
（一）现场踏勘:请领取招标文件的各供应商于项目投标之前，自行组织对招标现场及周围环境进行踏勘，以更好地了解招标项目内容。供应商不得因此使采购人承担有关的责任和蒙受损失，供应商自行承担踏勘现场的责任和风险，自行承担踏勘现场所发生的所有费用。
（二）中标后须拿出针对养护区域内绿化缺失部分的补植方案经甲方同意后免费补植。
（三）中标方在养护期间负有成品保护的责任，如遭遇偷盗、破坏等情况，由中标方自行负责。所遭受的损失，中标方可以通过相关法律途径寻求补偿。
（四）中标方进场养护的所有人员应服从现场卫生、安全制度，做好防火、防盗工作，所使用的机械工具均应符合国家有关规定，工作人员应配有统一服装标志，确保安全施工。施工过程中所发生的一切安全事故，均由中标方承担全部责任，与采购人无关。
（五）供应商应具备履约本项目所需的专业技术团队及经验丰富的项目负责人，须提供管理构架，管理人员不低于5人，需提供身份证复印件、投标人为其缴纳的社保证明（公告日期前3个月内任意一个月，不包含当月）并加盖公章（人员配备须满足要求，不满足做无效标处理）。
（六）车辆设备配置要求：
洒水车（≥1辆），核定载质量≥4T；
手推式草坪修剪机（≥5台）；
绿篱机（≥5台）；
割灌机（打边）（≥5台）；
普通打药机（≥5台）。
注：投标文件中提供上述车辆证明材料：A、如为自有，必须提供车辆购置发票、行驶证、机动车登记证书、交强险保单、车辆清晰的正面及侧面照片；B如为租赁（租期须包含本项目服务期限），必须提供租赁合同、租赁期内任意一期租赁发票、车辆所有人的车辆行驶证、机动车登记证书、交强险保单、车辆清晰的正面及侧面照片。
投标文件中提供上述设备证明材料：A、如为自有，必须提供设备购置发票、设备清晰的正面照片；B如为租赁（租期须包含本项目服务期限），必须提供设备租赁合同、租赁期内任意一期租赁发票、设备清晰的正面照片。
上述车辆设备配置须完全满足要求，不满足做无效标处理。
（七）为深度契合本养护项目运维标准、根据甲方精细化管理要求，充分彰显投标单位在养护运维、流程管控、品质提质、效率增效方面的综合实力与成熟运维经验，针对性解决养护工作信息不对称、台账不规范、工单处置滞后、管控考核松散等行业痛点，投标单位应结合本项目养护范围、作业特性、运维重难点及现场实际工况，量身编制本养护项目质效提升方案。方案立足标准化、精细化、闭环化、常态化运维理念，围绕项目全周期养护管控，重点搭建四大核心专项管理机制，分别为养护成果信息通报及反馈机制、养护台账管理与及时检查机制、巡查工单管理机制、全员全域考核机制，通过系统化、可落地、可溯源、可考核的管理措施，全方位提升养护作业质量、处置效率与服务管控水平，保障本项目养护工作高标准落地、常态化提质。
（八）关于绿化养护质量控制标准
植物长势基本正常；黄叶、焦叶、严重虫害叶片植株≤10%；
乔木：无大量枯枝死杈，蛀干病害植株≤10%；树冠完整率≥90%；行道树缺株率≤5%，绿地无长期留存死树；
草坪：覆盖率≥90%，单处斑秃面积≤0.3㎡；杂草占比＜30%；
绿篱、色块：轮廓基本清晰，允许轻微不平整，缺株断层≤10%；
绿地无大面积黄土裸露；垃圾、枯枝落叶定期清理，不长期堆积；
新栽植苗木当年成活率≥85%，保存率≥80%。
分项作业：年度频次+施工工艺
一、修剪作业
1.乔木（行道树、景观乔木）
频次：每年1次（冬季休眠期为主）
工艺：
① 清除枯枝、病虫枝、下垂影响通行枝条；
② 不要求精细造型，保留自然树形；不强行修圆；
③ 剪口平滑，大截面可简单防腐；
④ 控制高度，避让电线、建筑物；
补充：花灌木每年修剪≥1次。
2.绿篱、灌木色块、球类
频次：全年≥3次
工艺：修剪轮廓通顺，不需要精细镜面平整；基部允许少量老枝；及时清除内部枯死枝条。
3.草坪
暖季型草坪（结缕草）：全年修剪≥6次
冷季型草坪（早熟禾）：全年修剪≥8次
留茬高度控制8～12cm；禁止“剃头皮”；修剪后草屑就近清理，不长期堆积。
二、除草、松土
频次：全年≥3次（4月、6月、9月）；重点区域可视情况增加
工艺：
树池、色块内人工除草为主；谨慎使用除草剂，严禁漂移灼伤苗木；
每年结合除草松土1～2次，破除土壤板结；
恶性藤蔓杂草（葎草、藤本杂草）彻底清除，防止缠绕树木。
三、灌溉与排水
频次：全年常态化抗旱，年度集中浇灌不少于6次
管控要求：春秋季连续12天无有效降雨、夏季连续5天无有效降雨，安排透水浇灌；
工艺：
① 早晚浇水，避开正午高温；浇透根系层，禁止表面湿皮水；
② 雨季巡查低洼区域，及时疏通排水沟，防止积水烂根；
③ 新栽苗木优先保障供水，老树木按需补水。
四、施肥（结合你之前询问：3月、5月、9月、11月方案适配三级养护）
最低要求：全年施肥≥2次；
3月（萌芽肥）：平衡型复合肥
5月（生长追肥）：氮为主复合肥
9月（夏秋追肥）：平衡复合肥（推荐必施）
11月（越冬基肥）：腐熟有机肥/有机复合肥（必施）
五、病虫害防治
频次：全年综合防治≥3次（5月、7月、9月），冬季清园1次
工艺：
① 坚持“先人工清理病虫枝，药物为辅”；
② 优先低毒农药，禁止国家明令禁用农药；
③ 大面积爆发虫害时增加应急防治；
④ 冬季11—2月：清理落叶、病虫枝，乔木树干选择性涂白。
六、绿地保洁、垃圾清运
日常巡回保洁；大型枯枝、修剪垃圾3日内清运完毕；
重点路段、重大节日当天集中清理完毕；允许非重点区域不做到日产日清，但不得堆积超过3天。
七、补植、死树清理
发现死树、严重衰弱苗木，1个月内移除；
每年春秋种植季集中补植1次；零星缺株可集中春秋统一补齐。
八、绿化养护巡查、看护、问题反馈、整改闭环管理要求
8.1  总体管理原则
实行网格化分区管护、分级巡查、发现上报、限期整改、复查销号、台账留存闭环管理制度；落实专人负责，责任区域到人；所有巡查、整改全过程文字+影像留存，作为甲方月度考核、结算依据。
 8.2 巡查组织、人员与频次
1.人员配置
1）现场养护班组长：每日网格化巡回巡查
2）项目技术负责人/项目经理：每周全覆盖巡查不少于2次
3）设置专职看护巡查人员，划分片区，明确责任边界；重大暴雨、台风、持续高温季节加密巡查。
2.巡查频次
日常巡查：每日全覆盖巡回检查1次；重点区域（路口、易积水、病虫害高发区域）早晚各巡查一次
专项巡查：
雨季防积水排涝：每日巡查；
夏季高温抗旱：每日巡查；
病虫害高发期（5-9月）：隔日专项巡查；
冬季防寒、枯枝清理：每周专项巡查；
甲方随机抽查无条件配合。
3.巡查主要检查内容（巡查清单）
1.苗木状况：枯枝、死树、缺株、黄叶、萎蔫、大面积斑秃；
2.病虫害：蚜虫、天牛、白粉病、叶斑病等，病虫枝分布；
3.养护作业落实：修剪、除草、施肥、浇水是否按时实施；
4.绿地环境：杂草、垃圾、枯枝堆积、黄土裸露；
5.安全隐患：断枝危树遮挡道路/电线、低洼积水、边坡水土流失；
6.人为破坏：踩踏、私垦、车辆碾压绿地、苗木偷盗；
7.给排水：排水沟堵塞、积水、灌溉设施损坏。
8.3  巡查信息记录与反馈机制
1.巡查台账要求
每日在绿化管理后台系统填写《绿化养护巡查记录表》，包含：日期、天气、巡查片区、巡查人、发现问题、点位描述、现场照片、初步处置意见。
资料要求：纸质台账+管理系统存档，问题现场拍照（全景+特写，标注地点）
2.分级反馈流程
（1）一般问题（杂草、少量枯枝、局部缺水、零星黄叶）
巡查人员现场安排班组3日内自行处置，台账登记，整改后拍照留存。
（2）较重问题（大面积杂草、局部病虫害、斑秃、少量死苗、排水沟堵塞）
巡查人员当日上报项目经理；24小时内向甲方书面或管理系统报送问题清单，明确整改计划。
（3）重大紧急隐患（危树断枝、大面积病害爆发、严重积水、大面积苗木干旱枯死风险）
立即电话紧急上报甲方；现场第一时间设置警示围挡，采取临时应急措施，2小时内提交书面情况说明。
3.反馈格式标准
问题反馈必须写明：
区域位置+问题简述+影响范围+建议处置方案+计划完成时限+现场附图。
8.4  整改实施管理
1.接收整改通知
收到甲方下发《整改通知单》（书面/电子）：
1）项目经理2小时内签收确认；
2）48小时内制定专项整改实施方案：责任人、人员安排、材料、工期、技术措施。
2.分级整改时限
简易问题（垃圾、枯枝清理）：3日内完成
常规养护问题（除草、局部浇水、轻度病虫治理）：5日内完成
中度问题（补植、大面积病虫害防治、排水沟疏通）：7～10日内完成
重大问题（危树移除、大面积苗木更换、土壤整治）：协商确定工期，最迟不超过15日
若遇连续降雨等客观无法施工条件，须提前向甲方书面申请延期，无申请逾期视为未履约。
3.整改施工要求
1.严格按照江苏省二、三级绿化养护工艺标准实施；
2.整改区域做好现场管理，垃圾随产随清；
3.整改全过程拍摄过程照片；整改前、整改中、整改完成后三张对比照片。
8.5 复查验收、销号闭环制度
1.整改全部完成后，养护单位主动向甲方提交《整改完成回复单》，附带对比影像资料；
2.甲方现场核查：
整改合格：予以销号，资料归档，闭环完成
整改不到位、不彻底：下达二次整改通知，按合同接受考核扣款
3.所有巡查记录、整改通知单、整改回复单、影像资料统一归档，保存至养护合同结束后6个月。
8.6 日常看护管理要求
1.作业期间人员在岗巡查看护，制止行人随意踩踏绿地、损毁苗木；
2.夜间重点路段不定期巡回看护，防范苗木偷盗、车辆碾压绿化；
3.台风、暴雨、极端高温天气启动应急看护方案，加强值守；
4.发现第三方破坏绿化行为，及时固定证据并上报甲方。
8.7 管理保障与考核承诺
建立完善绿化养护网格化巡查看护体系，严格执行每日巡查制度，做到问题早发现、早处置。落实“巡查登记→问题反馈→组织整改→复查验收→台账归档”全闭环管理。对甲方提出的各类养护问题及时响应，按期落实整改，确保绿地持续达到绿化养护质量标准；逾期未完成整改自愿接受合同约定考核处罚。
（九）付款方式：合同签订15个工作日内预付项目总价的10%，2026年底支付项目总价的30%，2027年项目养护周期满后根据考核结果支付40%，2028年项目余款结清。
（十）因受自然灾害、政府征用等不可抗力因素影响，导致绿化养护终止，未支付养护经费按照实际绿化养护天数乘以日养护经费来计算，乙方应无条件配合终止合同，并在一周内人员撤场完毕。
（十一）承诺响应采购需求中的各项要求（如有偏离请详细说明）。
（十二）合同履行过程中，中标人自行承担履约行为所引起的一切责任。

七、养护考核标准
第1条、考核办法
1.1乙方应认真按照约定的质量标准进行养护，随时接受甲方的检查和考核，为检查和考核提供便利条件。
1.2考核项目分6项，即植物养护技术、养护人员、绿地保洁绿地保护、养护档案以及其它养护要求。
1.2.1考核实行百分制，考核项目所占比分分别为: 植物养护技术60分、养护人员20分、绿地保护10分、养护管理档案5分、其它养护要求5分。根据月度养护要点的不同适当调整分值。
1.2.2每月考核由日常考核、月度考核和绿化管养督查组成，最终，考核成绩评分=日常考核X40%十月度考核X60%-绿化管养督查。
1.2.3考核分数与当月养护经费挂钩:(1)考核分数85(含分以上为合格，不扣养护经费;(2)80(含)-85分，每扣一分相应扣减养护经费的1%(与85相减);(3)80-75(含)分，每扣分相应扣减经费的2%(其中80以上同(2)+80以下的与80相减75分以下扣除当月养护经费。所有涉及扣除的养护经费，在季度拨款时直接扣除。以某标段某个月10万元养护经费(扣除履约保证金后)举例说明:假设当月养护考核综合得分为76分，当月该标段所得养护经费为100000元X(1-5X1%-4X2%)=87000元，所扣经费为13000元。
1.3甲方按照条款中约定的考核奖惩办法进行考核。检查地段养护质量达不到要求的，书面告知，限期整改并扣分(1分/次)如乙方在两天内不整改或整改效果不符合要求的，由甲方派其他队伍整改，费用在乙方养护费中扣除。养护期间造成严重损失或发生重大安全责任事故，除扣除养护经费、终止合同外，养护单位(乙方)应赔偿全部损失，同时取消两年养护竞标资格。
1.4扣分标准
1.4.1除草:绿化区域(含花池、树池)内无明显杂草。每 10平方米有明显杂草扣1分。
1.4.2施肥:对花木、草坪、绿篱、行道树等，每年根据季节长势和工作计划最少施肥3次，保证花木、草坪长势茂盛。未及时按照工作计划施肥每次扣1分。经甲方提醒仍不施肥的，直接不合格。
1.4.3治虫:必须及时做好各种病虫害的防治工作,确保花灌木草坪、行道树等无病虫害，如病虫害防治不力，造成对苗木的损害(叶片缺失、落叶)并影响观赏效果的，每次扣5-10分;出现药害的每次扣3分未防治病虫害而造成树木损害并影响观赏效果的为不合格;因病虫害造成乔灌木死亡5株及5株以上、色块50m及50m以上、草坪100m及100m以上的为不合格。
1.4.4修剪整枝:对花木、草坪、绿篱、行道树等根据长势和季节及时修剪整枝，做到造型美观、科学合理、文明安全，修剪整枝不及时导致疯长每次扣1分;草坪修保持平整，高度不得过低伤害草根，绿筒修剪要横平竖直，长势不得超过正常高度的3-5厘米，发现修剪不美观、不科学、不全面的每次扣1分。
1.4.5抹芽:抹芽必须按照要求，做到及时、科学合理。未达到要求每次扣1分。
1.4.6抗旱、排涝:按照季节和苗木特性及时抗旱排涝，确保苗木成活，长势良好。因缺水或水涝造成乔灌木死亡5株以下，色块枯死面积50m以下，扣5-10分;因缺水或水涝造成乔灌木死亡5株及5株以上、色块枯死面积累计超过50m(含50m)，为不合格。
1.4.7刷白:为防治病虫害，每年秋末冬初对园区乔灌木刷白一次，不及时刷白扣1分，每缺1株刷白扣0.5分。
1.4.8严格执行绿化管理条例，管好花木、行道树及各种园林设施。发现毁绿、占绿和损坏园林设施现象，承包单位未及时发现及时制止和处理，而是由他人或网络媒体曝光的，每次扣2分。
1.4.9及时清除枯枝、死株、补植，及时矫正、及时培土，不及时每次每株扣0.5分。
1.4.10安全生产，在绿化维护管理工作中必须确保人身、设备安全，做到防患于未然，发生事故一律由乙方负责。
1.4.11及时完成甲方交办的突击任务，不能及时完成或达不到甲方要求，经提醒仍不能达到要求的，每次扣1分。
1.4.12乙方合理安排养护人员，保证养护范围内干净整洁，秩序井然。如由于乙方养护不当，造成市民网络举报或媒体曝光的，每次扣3分。
1.4.13以上各条款如被扣分后仍不能按期整改，将再加倍扣分。
1.4.14如果通过管理提高园艺品位，收到领导表扬、群众的好评，每次加1分，通过网络或媒体表扬的加3分。
第2条、甲方的权利和义务
2.1甲方有权要求乙方按时、定量提供本合同所涉及到的服务质量提出评价的权利，有权书面通知要求乙方进行修改。
第3条、乙方的权利和义务
3.1乙方在合同范围内必须听从甲方的工作安排。
3.2乙方进场施工及管理人员应服从现场卫生、安全制度，做好防火、防盗工作，所使用的机械工具均应符合国家有关规定，确保安全施工。
3.3乙方绿化养护工作人员应配有统一服装标志，作业工程段应根据现行的国家和建设部有关规定设置安全警示标示，乙方应加强现场非工作人员安全生产教育工作和安全生产监督管理，养护过程中所发生的一切安全事故，均由乙方承担全部责任，与甲方无关。
3.4在合同期内，由于乙方管理不善造成苗木严重损伤或死亡的(第三方人为破坏的除外)，乙方应按同样品种和同等规格更换并补栽，否则，甲方扣除相应的养护费用。
3.5乙方不得将工程转包或分包。
第4条、特殊情况
4.1乙方应制定防汛防台抗旱应急预案等抵御灾害性天气的预案。在合同期内，如果遭遇特殊的不可抗拒的自然灾害，乙方及时有效地采取了必要的防护措施，乙方免除因自然灾害造成的责任。如果乙方没有及时有效地采取必要的防护措施,乙方赔偿由此对甲方或第三人造成的损失。
第5条、其他事项
5.1合同履行期间，若乙方养护质量未达到标准要求，甲方可下达书面通知，责令乙方在合理期限内整改完毕，若乙方期限不整改或整改后仍达不到标准要求的，甲方有权终止合同，并要求乙方赔偿损失。
5.2合同履行中发生的争议，由甲乙双方协商解决，若协商不成，可向养护工程所在地法院提起诉讼解决。
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1.采购代理机构职责
1.1 采购代理机构负责组织评标工作，并履行下列职责：
（1）核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向政府采购监管部门报告；
（2）宣布评标纪律；
（3）公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；
（4）组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长；
（5）在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；
（6）根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；
（7）维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；
（8）核对评标结果，有《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部87号令）第六十四条规定情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级政府采购监管部门报告；
（9）评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；
（10）处理与评标有关的其他事项。
2.评标委员会职责
2.1 评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：  
（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；  
（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；  
（3）对投标文件进行比较和评价；  
（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；  
（5）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。
3.评标注意事项
3.1评标时，评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。
3.2评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料。投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
3.3对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。
3.4评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。
3.5评标委员会及其成员不得有下列行为：
（1）确定参与评标至评标结束前私自接触投标人；
（2）接受投标人提出的与投标文件不一致的澄清或者说明，《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部87号令）第五十一条规定的情形除外；
（3）违反评标纪律发表倾向性意见或者征询采购人的倾向性意见；
（4）对需要专业判断的主观评审因素协商评分；
（5）在评标过程中擅离职守，影响评标程序正常进行；
（6）记录、复制或者带走任何评标资料；
（7）其他不遵守评标纪律的行为。
评标委员会成员有上述第一至五项行为之一的，其评审意见无效，并不得获取评审劳务报酬和报销异地评审差旅费。
3.6评标中因评标委员会成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致评标委员会组成不符合相关法律法规规定的，采购人或采购代理机构将依法补足后继续评标，被更换的评标委员会成员所作出的评标意见无效。无法及时补足评标委员会成员的，采购人或采购代理机构将停止评标活动，封存所有投标文件和开标、评标资料，依法重新组建评标委员会进行评标，原评标委员会所作出的评标意见无效。采购人或采购代理机构将变更、重新组建评标委员会的情况予以记录，并随采购文件一并存档。
3.7评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。
4.评标过程的保密
4.1 评标开始后，至向中标的投标人授予合同时止，与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，均不得向投标人以及与评标无关的其他人员透露。
4.2 在评标过程中，如果投标人试图在投标文件审查、澄清、比较及授标建议等方面向采购人、采购代理机构或参加评标的人员施加任何影响，都将会导致其投标无效。
4.3评标应当在严格保密的情况下进行，除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。
5.报价前后不一致的处理原则
5.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：
（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上不一致的，按上述规定排序在先的原则进行修正，修正后的报价须经投标人确认后产生约束力，投标人确认应当以书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权代表签字。投标人不确认的，其投标无效。
6.投标人资格审查 
6.1 采用资格后审方式 
开标结束后，采购人或代理机构将依法对投标人的资格进行审查。资格审查的内容如下：
	序号
	审查要素
	审查内容

	1
	具有独立承担民事责任的能力
	法人或者其他组织的营业执照等证明文件；自然人的身份证。

	2
	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
	2025年度财务报告（成立不满一年的提供至少一个月），或银行出具的资信证明，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函等或资格承诺函。

	3
	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力
	投标人相关信息一览表或资格承诺函。

	4
	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录
	参加本次政府采购活动前半年内（至少一个月）依法缴纳税收和社会保险资金的相关材料或资格承诺函。

	5
	参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录
	（1）投标函或资格承诺函。
（2）“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、“信用江苏”网站（http://http://credit.jiangsu.gov.cn/）的查询结果未列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为名单，以现场查询为准。

	6
	法律、行政法规规定的其他条件
	无

	7
	落实政府采购政策需满足的资格要求
	本项目专门面向中小微企业采购，提供中小企业声明函

	8
	本项目的特定资格要求
	无（可编辑）


7.投标人符合性审查
    7.1 评标委员会将对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，审查内容主要是投标文件的有效性和对招标文件的响应程度，以确定是否满足招标文件的实质性要求。
	序号
	审查要素
	审查内容

	1
	投标文件有效性
	投标文件的有效电子签章。

	
	
	投标报价。

	
	
	未发现属无效投标的情形。

	
	
	供应商为委托人缴纳的社保证明材料

	2
	对招标文件响应程度
	审查投标文件，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。不满足招标文件的实质性要求的，投标无效。


8.商务和技术评估
8.1 本项目采用综合评分法。
	评分项目
	技术评审
	商务评审
	价格评审

	分值
	44.00
	26.00
	30.00



（1） 技术评估
	序号
	评审因素
	评审细则
	分值

	技术或者服务水平评价
(本次投标技术方案要求简明务实，仅编制本项目针对性的内容，禁止使用冗余模板、大量无关图文扩充标书页数。养护方案不得超过110页,具体限制如下：）
	44.0

	1.1
	绿化养护现状分析及解决方案（不超过70页数）
	投标单位对养护路段自行踏勘、测量并分析，根据甲方提供的养护地点、养护苗木数量就现有实际情况对各养护路段结合甲方需求分别分析存在的问题及解决方案：包括但不限于各路段绿化现状、绿化组成、存在问题及针对性养护方案。
方案内容完整，针对本项目实际需求，思路清晰、措施具体，可操作性强，得 12 分；
方案较合理，基本匹配项目需求，主要措施具备，可操作性一般，得 8 分；
方案内容简单笼统，针对性不足，关键保障措施缺失，可操作性差，得 4 分；
未提供本项方案的，本项不得分
	

12

	1.2
	绿化养护计划（不超过10页数）
	评委根据方案中养护计划是否科学合理，是否符合植物生长规律和季节特点进行独立评审，包含不限于养护总体目标、季度绿化养护计划、养护计划实施保障等。
方案内容完整，针对本项目实际需求，思路清晰、措施具体，可操作性强，得 8 分；
方案较合理，基本匹配项目需求，主要措施具备，可操作性一般，得 5  分；
方案内容简单笼统，针对性不足，关键保障措施缺失，可操作性差，得 3  分；
未提供本项方案的，本项不得分
	8.0

	1.3
	绿化养护质量保证措施方案（不超过10页数）
	评委根据方案中具体各个苗木品种上所采取的养护质量保证措施进行独立评审，方案应贴合现场实际苗木情况包含且不限于取水点方案、养护质量标准、成活率保证措施、问题响应、整改措施、养护台账记录等。
方案内容完整，针对本项目实际需求，思路清晰、措施具体，可操作性强，得 8 分；
方案较合理，基本匹配项目需求，主要措施具备，可操作性一般，得 5  分；
方案内容简单笼统，针对性不足，关键保障措施缺失，可操作性差，得 3  分；
未提供本项方案的，本项不得分
	8.0

	1.4
	人员培训方案（不超过10页数）
	评委根据投标人提供的内部人员考核及员工培训制度进行独立评审. 包含不限于培训体系与制度、培训计划与频次、培训方式与实施等。
方案内容完整，针对本项目实际需求，思路清晰、措施具体，可操作性强，得 4 分；
方案较合理，基本匹配项目需求，主要措施具备，可操作性一般，得 2 分；
方案内容简单笼统，针对性不足，关键保障措施缺失，可操作性差，得 1  分；
未提供本项方案的，本项不得分
	4.0

	1.5
	应急保障方案（不超过5页数）
	对比各投标人投标文件提供的突发问题（抢险抗灾方案、突发性应急方案等，包含防汛、防台、扫雪、防冻等专项方案）、迎查、重大活动环境保障等酌情评分的应急预案，
方案内容完整，针对本项目实际需求，思路清晰、措施具体，可操作性强，得 6 分；
方案较合理，基本匹配项目需求，主要措施具备，可操作性一般，得 3分；
方案内容简单笼统，针对性不足，关键保障措施缺失，可操作性差，得 1  分；
未提供本项方案的，本项不得分
	6.0

	1.6
	安全文明施工方案（不超过5页数）
	根据项目现场实际情况编写安全文明施工方案.
方案内容完整，针对本项目实际需求，思路清晰、措施具体，可操作性强，得 6 分；
方案较合理，基本匹配项目需求，主要措施具备，可操作性一般，得 3 分；
方案内容简单笼统，针对性不足，关键保障措施缺失，可操作性差，得 1  分；
未提供本项方案的，本项不得分.
	6.0



（2） 商务评估
	序号
	评审因素
	评审细则
	分值

	履约能力评价
	26

	2.1
	拟投入养护机械设备
	除满足采购基本需求之外，增加拟投入本区域设备配置比较。
1、提供清运卡车1辆，核定载质量≥1.6T，得2分；
2、具有运输车辆(皮卡)1辆，核定载人数2+3人，得2分；
3、提供园林树枝粉碎机1台的得2分；
4、提供油锯的，每有一台得1分，最高得2分。
注 ：（1） 以上车辆、设备若为自有产权 ，投标供应商需提供购买发票及车辆行驶证、照片等证明材料扫描件；（2）以上车辆、设备若为租赁 ，投标供应商需提供租赁合同、产权所有人的购买发票及车辆行驶证、照片等证明材料扫描件。未提供不得分。
	8.0

	2.2
	人员投入情况评价
	1、项目团队：项目负责人和项目技术负责人每有一人具有中级工程师及以上的，得2分，最高得4分。
2、项目团队：项目组成员（除项目负责人和项目技术负责人外）每有一人具有初级职称及以上的，得1分，最高得2分。
注：以上人员需提供相关证书复印件放入投标文件中，投标人为其缴纳的社保证明（公告日期前3个月内任意一个月，不包含当月）。
	6.0

	2.3
	类似业绩
	提供投标人自2023年1月1日（以合同签订日期为准）起承担过的类似绿化养护服务项目，每提供一个得3分，最高得6分。
注：投标文件中须提供完整的合同扫描件、业主单位支付的养护费发票（任意一期）并加盖投标人公章，合同中未有明确“签订日期”或合同落款日期未写的不计分。
	6.0

	2.4
	应急响应承诺
	为保障应急响应，投标人需承诺在中标后20日内设立养护基地，基地需具备办公、机械及车辆存放场地、物资存放仓库、苗木移植的地点，场地面积不小于1500平方米；养护基地距养护中心点距离≤10km且承诺在30分钟内能够进行应急保障；提供承诺得6分，未提供不得分。
	6.0



（3） 价格评估
	序号
	评审因素
	评审细则
	分值

	报价评价
	30.0

	3.1
	报价得分
	综合评分法中的价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且最后报价最低的投标人的价格为评标基准价，其价格分为满分30分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：报价得分=(评标基准价／最后投标报价)×30。
	30.0



9.相同品牌产品的处理原则
9.1非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品。本项目核心产品见投标人须知前附表。
9.2使用综合评分法的采购项目，核心产品提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标候选人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。
10.允许修改评标结果的情形
10.1评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：
（1）分值汇总计算错误的；
（2）分项评分超出评分标准范围的；
（3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；
（4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。
[bookmark: _Toc20732998][bookmark: _Toc100386064][bookmark: _Toc92168030][bookmark: _Toc98669361][bookmark: _Toc98669719]评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级政府采购监管部门。
11.推荐中标候选人

11.1采用综合评分法的，评标结果按评审后得分(得分保留到小数点后2位，四舍五入)由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。
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第六部分    投标文件（格式）

投   标   文   件



项目编号：××××




项目名称：××××


投 标 人（公章）：××××


××××年××月××日
一、资格部分
（一）投标函
致××××（采购代理机构）：
根据贵方关于××××（项目名称）（项目编号：××××）的投标邀请，我方已完全理解招标文件的所有内容。
据此函，我方兹宣布同意如下：
1．按招标文件规定提供货物（服务）的唯一投标报价见开标一览表。
2．我方承诺根据招标文件的规定，完成合同义务，并承担责任（如有偏离，在投标文件中另作说明）。
3．我方已详读全部招标文件，包括招标文件书面修改通知（如果有的话），我方完全理解并同意放弃对这方面不明及误解的权利。
4．我方已详读全部投标文件，保证提供的投标文件及所有材料的完整、真实、合法、有效性并对其负责，承诺在评审期间，如评标委员会对我方提出澄清要求，将及时作出响应，否则自行承担后果。
5．我方同意从规定的招标日期起遵循本招标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。
6．我方同意向贵方提供贵方可能要求的与本投标有关的任何证据或资料。
7．我方知道如用虚假材料或恶意方式向贵方提出质疑，将承担相应的法律责任。同时承诺：我方如果有上述行为，将无条件承担贵方相关的调查论证费用。
8．我方承诺：参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。
9．本次投标文件内容与招标文件内容偏离情况见偏离说明（如果有）。
10．遵守招标文件中要求的收费项目和标准。
11．与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：
地址： ××                  电话： ××  
传真：××                   邮政编码：××
投标人（公章）：××
法定代表人签字或盖章： ××   
日期： ××××年××月××日

（二）独立承担民事责任的能力
提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件复印件；投标人为自然人的，提供其身份证复印件。
（三）良好的商业信誉和健全的财务会计制度
[bookmark: _Hlk131494070][bookmark: _Hlk131494108]提供2025年度财务报告、成立不满一年的提供至少一个月财务报告，或银行出具的资信证明，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函等，或提供资格承诺函（见本部分（六）资格承诺函）。
（4） 履行合同所必需的设备和专业技术能力
填写下述表格或提供资格承诺函（见本部分（六）资格承诺函）
	
一
	公司基本信息

	1
	公司名称
	

	2
	注册资金
	
	3
	公司地址
	

	4
	从业人数
	
	5
	法定代表人
	

	6
	开户银行
	
	7
	账号
	

	8
	项目联系人
	
	9
	联系电话
	

	二
	公司财务状况

	（一）
	××××年度财务状况

	1
	营业收入（万）：
	
	2
	利润总额（万）
	

	3
	年末“固定资产合计”（万）
	
	4
	年末“流动资产”余额（万）
	

	5
	年末“短期负债”余额（万）
	
	6
	年末“长期负债”余额（万）
	

	7
	年末“资产总计”余额（万）
	
	8
	年末“货币资金”余额（万）
	

	三
	投标人其他信息

	（一）
	公司取得的相关资质及等级：
	

	（二）
	公司××××年度后获得的荣誉及表彰情况
	

	四
	提供本项目服务所必须的专业设备一览表 

	序号
	品牌、型号及主要参数配置简述
	购置年份
	价格
	数量
	用途

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	

	五
	提供本项目服务所必须的专业技术能力

	 



（五）依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录
提供参加本次政府采购活动前半年内至少一个月依法缴纳税收和社会保险的凭据，或提供资格承诺函（见本部分（六）资格承诺函）。
（六）资格承诺函
致：    （采购人、采购代理机构）   
我单位参与  （项目名称）  （项目编号：    ）项目的政府采购活动，现承诺如下：
1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。
2.我方具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。
3.我方具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。
4.我方参加本项目采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。
若我单位承诺不实，自愿承担提供虚假材料谋取中标、成交的法律责任。
投标（响应）供应商（全称并盖章）：         
供应商法定代表人或授权代表（签字或签章）：    
日期：     
﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍
说明：1.供应商可自行选择是否提供本承诺函，若不提供本承诺函的，应按采购文件要求提供相应的证明材料。
2.供应商可删减承诺事项，删减的承诺事项须按采购文件要求提供相应的证明材料。比如删去本承诺函第3项的，则应按采购文件要求提供依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。
（七）法律、行政法规规定的其他条件
（八）落实政府采购政策需满足的资格要求
（九）本项目的特定资格要求
二、法定代表人身份证明书

兹证明×××（）姓名同志，性别×××，居民身份证号×××，在我单位任               职务，系我单位主要负责人即法定代表人。

单位地址：

电    话：

单位全称： 
  
公    章： 
                               
  年     月    日


附：法定代表人居民身份证复印件
注：1.“法定代表人”直接参加投标响应活动的仅需填写本身份证明。
2.投标人属于非法人组织的，按照法律、行政法规规定能够对外代表其从事民事活动的主要负责人，视同法定代表人。
三、法定代表人授权委托书
本授权书声明：×××（投标人名称） 法定代表人×××（姓名） 授权×××（委托代理人的姓名、身份证号）为我方就××××（代理机构）代理的××××（项目编号）项目的投标活动的合法代理人，以本公司名义全权处理一切与该项目投标有关的事务（含合同签订）。
	
本授权书于  年  月  日签字生效，特此声明。
委托代理人身份证号码：                        
委托代理人联系电话：（手机）                        

法定代表人签字或盖章：          

投标人名称（公章）：
日     期：

附：委托代理人居民身份证复印件
注：“法定代表人”授权其他人（必须为投标人正式员工，证明材料：近3个月内至少一个月社会保险缴纳材料附后）投标的，须填写法定代表人身份证明书和本委托书。
四、价格部分
开标一览表
	单位名称（公章）：××××

	项目总报价
	          

	项目服务期
	



注： 1.“项目总报价”包括本次招标要求提供的货物（服务）已支付或将支付的所有费用；
2.投标人必须据实填写此表，报价所含与招标文件要求的内容一致；
3.报价保留至小数点后两位，四舍五入。
法定代表人签字或盖章：××××
日期：××××年××月××日

清单及明细报价表（可编辑）
	一、货物部分

	序号
	标的名称
	品牌型号
	数量
	单价（元）
	合计（元）
	免费质保期

	1
	 
	
	 
	
	
	

	2
	 
	
	
	
	
	

	3
	 
	
	
	
	
	

	货物部分小计：     元

	二、服务部分

	序号
	标的名称
	服务内容
	服务期
	价格（元）
	备注

	1
	 
	
	
	
	

	服务部分小计：     元

	其它与项目有关的费用（可编辑）
	元

	项目总报价
	元



注：1、投标人应当按照招标文件采购需求及相关报价要求填写。
2、本表中“其它”由投标人根据采购需求及自身经验进行补充填写。项目实施时，除采购人明确提出需要变更增加外，不再增加任何费用，投标人应确保本项目能安全、正常运行并达到采购要求。
3、本表中项目总报价应与开标一览表中项目总报价保持一致。
4、报价保留至小数点后两位，四舍五入。
5、标的物报价不得为零，否则投标无效。

６８
五、技术部分（与评分标准对应）
 
六、商务部分（与评分标准对应）

[bookmark: _Toc100386081]

           

七、其他部分
中小企业声明函（服务类）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：  
1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；  
2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
  ……  
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。  
企业名称（盖章）：  
日 期：
注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2.本声明函中“属于（中型企业、小型企业、微型企业）”的内容，必须且只能选择其中之一填写。
3.供应商应当根据采购文件中明确的所属行业，认真对照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）提供声明函。 供应商提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

６８
（三）按招标文件要求投标人所能提供的其他文件
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