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招标文件


  
项目名称：徐州市数字政协升级改造
项目编号：JSZC-320300-XZCG-G2026-0049
采购人：中国人民政治协商会议江苏省徐州市委员会办公室





采购代理机构：徐州市政府采购中心

二〇二六年九月
徐州市政府采购中心编制
总目录
第一章 投标邀请
第二章 投标人须知
第三章 投标资料表
第四章 评标标准
第五章 拟签订的合同文本
第六章 采购需求
第七章 投标文件相关格式



第一章  投标邀请
徐州市政府采购中心对徐州市数字政协升级改造项目进行公开招标采购，现欢迎符合相关条件的供应商投标。
一、项目名称和项目编号
项目名称：徐州市数字政协升级改造
项目编号：JSZC-320300-XZCG-G2026-0049
二、投标人的资格要求：
见本项目公开招标公告。
三、获取招标文件的时间期限、地点、方式及招标文件售价
1．时间（时间期限）、地点、方式：
时间（时间期限）：自招标公告发布之日起5个工作日；
地点：“苏采云”系统（网址： https://jszfcg.jsczt.cn）； 
方式：自行下载。
    2．招标文件售价：免费。
四、投标有关信息
1.投标截止时间：2026年10月14日9：30（电子招标投标交易平台（即“苏采云”系统）的国家授时中心标准时间，下同）
2.开标时间：2026年10月14日9：30
3.开标地点：“苏采云”系统（网址： https://jszfcg.jsczt.cn）“开标大厅”或徐州政府采购网（网址：https://czj.xz.gov.cn/zfcg/）首页，点击“苏采云”登录后，进入系统“开标大厅”。
五、采购人
1.名 称：中国人民政治协商会议江苏省徐州市委员会办公室
2.地址： 徐州市云龙区新城区昆仑大道1号
3.联系方法：0516-80800596 
4.采购项目联系人：史先强    电话：0516-13952200477
六、采购代理机构
1．名称：徐州市政府采购中心
2．地址：徐州市云龙区新安路5号（市规划馆南侧）   邮编：221018 
3．联系方法：0516-67019051、67019037
4．采购项目联系人：魏雷        电话：0516-67019051、67019037



第二章  投标人须知

目录

一、总则
二、招标
三、投标
四、开标、评标
五、中标和合同
六、询问和质疑
七、电子招标投标交易平台


一、总则
1. 采购人
1.1采购人是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本项目采购人：见招标文件第三章《投标资料表》。

2. 政府采购方式
2.1货物服务招标分为公开招标和邀请招标。本次采购采用的政府采购方式：见招标文件第三章《投标资料表》。

3. 采购人应当在货物服务招标投标活动中落实节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区、促进中小企业发展等政府采购政策。

4. 采购人应当按照财政部制定的《政府采购品目分类目录》确定采购项目属性。按照《政府采购品目分类目录》无法确定的，按照有利于采购项目实施的原则确定。采购人确定的采购项目属性：见招标文件第三章《投标资料表》。

5. 采购人委托采购代理机构代理招标的，采购代理机构应当在采购人委托的范围内依法开展采购活动。本项目采购代理机构：见招标文件第三章《投标资料表》。

6. 投标费用
6.1 投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论投标的结果如何，采购人和采购代理机构对上述费用不承担任何责任和义务。

二、招标
7. 招标文件的内容
7.1招标文件包括以下内容：
第一章 投标邀请
第二章 投标人须知
第三章 投标资料表
第四章 评标标准
第五章 拟签订的合同文本
第六章 采购需求
第七章 投标文件相关格式

8. 采购需求：见招标文件第六章《采购需求》。

9. 采购项目预算金额 
9.1 采购项目预算金额：见招标文件第三章《投标资料表》。

10. 样品
10.1本项目对样品的要求：见招标文件第三章《投标资料表》。

11. 投标有效期
11.1投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。
11.2投标有效期: 见招标文件第三章《投标资料表》。

12. 招标文件售价
12.1招标文件售价：见招标文件第三章《投标资料表》。

13. 采购代理机构代理费用的收取标准和方式
13.1 采购代理机构代理费用的收取标准和方式：见招标文件第三章《投标资料表》。

14. 现场考察或者开标前答疑会
14.1 在招标文件提供期限截止后。
14.2 现场考察：见招标文件第三章《投标资料表》。
14.3 开标前答疑会：见招标文件第三章《投标资料表》。

15. 招标文件的澄清或者修改
15.1采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。具体规定：见招标文件第三章《投标资料表》。
15.2澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。具体规定：见招标文件第三章《投标资料表》。

16. 终止招标
16.1终止招标的，采购人或者采购代理机构应当及时在原公告发布媒体上发布终止公告，以书面形式通知已经获取招标文件的潜在投标人，并将项目实施情况和采购任务取消原因报告本级财政部门。具体规定：见招标文件第三章《投标资料表》。

17. 投标人信用信息查询渠道及截止时点、信用信息查询记录和证据留存的具体方式、信用信息的使用规则等：见招标文件第三章《投标资料表》。

三、投标
    18. 投标人
18.1 投标人，是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。
18.2 投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。
18.3 投标人的资格要求：见招标文件第三章《投标资料表》。

19. 投标文件
19.1 投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。
  19.2 投标文件编制要求：见招标文件第三章《投标资料表》。
  19.3 投标文件的份数：见招标文件第三章《投标资料表》。
  19.4 投标文件的退还：见招标文件第三章《投标资料表》。
19.5 投标文件的密封、签署、盖章要求：见招标文件第三章《投标资料表》。
19.6投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。
  19.7 投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件密封送达投标地点。逾期送达或者未按照招标文件要求密封的投标文件，采购人、采购代理机构应当拒收。
19.8 投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人或者采购代理机构。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分。

 20. 投标报价要求
20.1 投标人应按照招标文件的要求报出分项价格和总价。
20.2 投标人应按照招标文件的要求进行报价，如有偏离，应在《偏离表》中列出。
20.3 采购人不支付报价以外的任何费用。
20.4 投标人的投标报价在合同执行过程中是固定的，不得以任何理由予以变更。
20.5投标人只能提交一个投标报价，提交2个以上投标报价的投标文件在符合性审查时按照投标无效处理。
20.6 不接受超过采购项目预算金额的投标报价。具体见招标文件第三章《投标资料表》。

21. 投标人不需交纳投标保证金。

22.投标截止时间、投标文件的递交
22.1投标截止时间：见招标文件第三章《投标资料表》。
22.2投标文件的递交：见招标文件第三章《投标资料表》。

23. 分包
 23.1投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。
23.2 招标文件对本项目分包的规定：见招标文件第三章《投标资料表》。

24. 相同品牌产品投标
24.1采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。报价相同的，招标文件规定的确定一个投标人参加评标的方式：见招标文件第三章《投标资料表》。
24.2 使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。评审得分相同的，招标文件规定的确定一个投标人获得中标人推荐资格的方式：见招标文件第三章《投标资料表》。
24.3 非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前24.1、24.2条规定处理。采购人根据采购项目技术构成、产品价格比重等确定核心产品：见招标文件第三章《投标资料表》。

25. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：
　（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
　（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
　（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
　（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
　（五）不同投标人的投标文件相互混装。
　
四、开标、评标
26. 开标
26.1 开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间进行。开标地点应当为招标文件中预先确定的地点。开标时间及地点：见招标文件第三章《投标资料表》。
26.2 开标由电子招标投标交易平台主持，邀请投标人参加。
26.3 开标时，应当由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况；经确认无误后，由采购人或者采购代理机构工作人员当众拆封，宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。招标文件规定的需要宣布的内容：见招标文件第三章《投标资料表》。
26.4开标过程应当由采购人或者采购代理机构负责记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认后随采购文件一并存档。
投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。
投标人未参加开标的，视同认可开标结果。
26.5因投标人原因造成投标文件未解密的，视为撤销其投标文件;因投标人之外的原因造成投标文件未解密的，视为撤回其投标文件，投标人有权要求责任方（如责任方为电子招标投标交易平台，电子招标投标交易平台免责）赔偿因此遭受的直接损失。部分投标文件未解密的，其他投标文件的开标可以继续进行。

27. 公开招标采购项目开标结束后，采购人依法对投标人的资格进行审查。

28. 评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

29. 对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。
投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

30. 评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

31. 评标方法、评标标准。 
31.1 评标方法分为最低评标价法和综合评分法。本项目的评标方法：见招标文件第三章《投标资料表》。
31.2 本项目的评标标准：见招标文件第四章《评标标准》。

32. 投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：
　　（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
　　（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
　  （四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以总价金额为准，同时按照总价金额与单价汇总金额的比值，同比例修正单价。
　　同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照第29条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

33. 实施政府采购异常低价审查的有关要求：
[bookmark: OLE_LINK5][bookmark: OLE_LINK6]（一）评审中出现下列情形之一的，评审（评标）委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；
3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价（未设定最高限价的采购项目，以采购项目预算金额作为最高限价）45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；
4.评审（评标）委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。
（二）评审（评标）委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
评审（评标）委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审（评标）委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

34. 投标人存在下列情况之一的，投标无效:
　 （一）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；
　 （二）不具备招标文件中规定的资格要求的；
　 （三）报价超过招标文件中规定的预算金额的；
　 （四）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
　 （五）投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期;
   （六）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

35. 评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

五、中标和合同
36. 确定中标人
36.1 采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。
36.2 采购人应当自收到评标报告之日起５个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。中标候选人并列的，招标文件规定的确定中标人方式：见招标文件第三章《投标资料表》。

37. 在公告中标结果的同时，采购人或者采购代理机构应当向中标人发出中标通知书；对未通过资格审查的投标人，应当告知其未通过的原因；采用综合评分法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

38. 中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

39. 采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。
采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

40. 政府采购合同应当包括采购人与中标人的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。

六、询问和质疑
   41. 询问和质疑

七、电子招标投标交易平台
    42. 电子招标投标交易平台（即“苏采云”系统，网址：https://jszfcg.jsczt.cn）相关要求是本招标文件的组成部分。





第三章  投标资料表
该资料表的条款项号是与《投标人须知》中条款项号对应的，或增加的条款，是对《投标人须知》的补充、修改和完善，如果有矛盾的话，应以本资料表为准。

	条款项号
	内容

	
	一、总则

	1.1
	本项目采购人：中国人民政治协商会议江苏省徐州市委员会办公室 

	2.1
	本次采购采用的政府采购方式：公开招标。

	4.
	采购人确定的采购项目属性：服务

	5.
	本项目采购代理机构：徐州市政府采购中心

	7.
	本项目为政府采购服务电子招标投标。

	7.1
	潜在投标人访问“苏采云”系统的网络地址和方法：见本项目招标公告。

	
	

	
	二、招标

	9.1
	采购项目预算金额：55万元

	10.1
	本项目对样品的要求：不要求投标人提供样品。

	11.2
	投标有效期:90天。

	12.1
	招标文件售价：免费。

	13.1
	采购代理机构代理费用的收取标准和方式：免费。

	14.2
	现场考察：不组织现场考察。

	14.3
	开标前答疑会：不召开开标前答疑会。

	15.1
15.2
	采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容以所发布的本项目的“更正（澄清）公告”的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。发布本项目的“更正（澄清）公告”后采购代理机构已尽通知义务。敬请各潜在投标人关注本项目的“更正（澄清）公告”，并通过“苏采云”系统重新下载更正（澄清）后的采购文件（后缀名为“.kedt”），离线编制投标文件，否则，将自行承担相应的风险。

	15.3
	对招标文件进行澄清或者修改的，通过“苏采云”系统及徐州政府采购网公告澄清或者修改的内容。澄清或者修改的内容以所发布的本项目的“更正（澄清）公告”的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。发布本项目的“更正（澄清）公告”后采购代理机构已尽通知义务。敬请各潜在投标人关注本项目的“更正（澄清）公告”，并通过“苏采云”系统重新下载更正（澄清）后的采购文件（后缀名为“.kedt”），离线编制投标文件，否则，将自行承担相应的风险。

	16.1
	终止招标的，采购代理机构应当及时在原公告发布媒体上发布终止公告，以“终止公告”的形式通知已经获取招标文件的潜在投标人，发布本项目的“终止公告”后采购代理机构已尽通知义务。敬请各潜在投标人关注本项目的“终止公告”，否则，将自行承担相应的风险。

	17.
	投标人信用信息查询渠道及截止时点、信用信息查询记录和证据留存的具体方式、信用信息的使用规则等：
一、由采购人查询信用信息。
二、查询渠道包括：
1.“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）；
2.中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）；
     3.“信用江苏”网（http://credit.jiangsu.gov.cn/）；
4.“信用徐州”网（www.xuzhoucredit.gov.cn/）。
三、截止时点（查询环节）：开标后资格审查结束前。
四、信用信息查询记录和证据留存的具体方式：
网页截屏打印，与其他采购文件一并保存。
五、信用信息的使用规则：
采购人对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动。     

	
	

	
	三、投标

	18.3
	投标人的资格要求：见本项目公开招标公告。

	19.1
	投标人须用政府采购客户端工具导入“苏采云”系统下载的采购文件（后缀名为“.kedt”）后，离线编制投标文件。采购文件（后缀名为“.kedt”）及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统（网址：https://jszfcg.jsczt.cn）--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载；“苏采云”系统供应商操作手册的获取及操作中的技术问题可通过“苏采云”系统中的客服热线进行咨询。
特别说明：政府采购客户端工具需要导出加密的投标文件（后缀名为zip）。投标文件不得超过150M！

	19.2
	投标文件编制要求：
请按照以下要求（包括但不限于以下要求）制作：
一、基本目录
1.《开标一览表》（加盖电子签章，政府采购客户端工具输入报价自动生成）；
2.《授权委托书》（提供扫描件，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）；

二、资格条件（“1”～“7”及“9”项必须提供，否则投标无效）
1.投标人合法有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。以上证明文件提供扫描件。
2.财务状况报告，至少提供：
（1）投标人的本项目开标时间前6个月内任一时间截点的资产负债表的扫描件1份；
（2）投标人的本项目开标时间前6个月内任何1月（不含开标当月）利润表月报表的扫描件1份。
3.投标人依法缴纳税收和社会保障资金的记录：
（1）本项目开标时间前6个月内任何1月的依法缴纳税收的相关材料的扫描件；
（2）本项目开标时间前6个月内任何1月的依法缴纳社会保障资金的相关材料的扫描件。
[bookmark: _Toc515551102]4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料，即投标文件中提供《具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。
5.投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。
6.投标人关于单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动的承诺。（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。
7.投标人不是为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商的书面声明。（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。
8.投标人无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（具体要求见招标文件第三章《投标资料表》项号“17”的内容）。
9.本项目为专门面向中小企业采购的项目，供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位。
（1）投标人提供的服务全部由符合政策要求的中小企业承接的，提供《中小企业声明函》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。
注：具体以《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）和《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准。
（2）投标人为监狱企业的，提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的扫描件。
注：具体以《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定为准。
（3）投标人为享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位的，提供《残疾人福利性单位声明函》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。
享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：
　　①安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；
　　②依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；
　　③为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；
　　④通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；
　　⑤提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
　　前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。
   具体以《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定为准。

三、符合条件（必须提供，否则投标无效）
1.报价符合性审查：
投标（响应）报价不得超过采购项目最高限价（未设定最高限价的采购项目，以采购项目预算金额作为最高限价）；投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等。非上述情形的，文件编制内容及格式自拟。
2.《分项价格表》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》。）；
3.《投标函》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》。）；
4.《采购需求符合性条件响应表》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》。）；
5.《偏离表》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》。）；

四、综合评审评分项
（一）技术部分
1. 升级改造模块及功能建设方案（要求见招标文件第六章《采购需求》）包括以下方案：
（1）工作门户建设方案；
（2）提案工作建设方案；
（3）社情民意建设方案；
（4）政协会议建设方案；
（5）履职管理建设方案；
（6）履职活动建设方案；
（7）协商互动建设方案；
（8）委员学习建设方案；
（9）智慧党建建设方案；
（10）文史资料建设方案；
（11）移动履职（小程序）建设方案；
2. 系统设计方案（要求见招标文件第六章《采购需求》）
3. 系统对接方案（要求见招标文件第六章《采购需求》）
4. 项目实施方案（要求见招标文件第六章《采购需求》）
（二）商务部分
1.项目组成员配备方案（要求见招标文件第六章《采购需求》）
2.维保服务方案（要求见招标文件第六章《采购需求》）
3.免费技术培训方案（要求见招标文件第六章《采购需求》）
4.投标人业绩（要求见招标文件第四章《评标标准》）
5.软件著作权（要求见招标文件第四章《评标标准》）

五、价格折扣文件格式
（一）小微企业、监狱和戒毒企业、残疾人福利单位声明函
[bookmark: OLE_LINK3][bookmark: OLE_LINK4]本项目为专门面向中小企业采购的项目，投标人在政府采购客户端编制价格折扣文件时，选择享受的报价扣除类型为“无扣除”。
（二）关于符合本国产品标准的声明函
本项目为不涉及货物采购的服务类项目，投标人在政府采购客户端编制价格折扣文件时，选择享受的报价扣除类型为“不享受扣除”。

注：
1.投标人应对以上文件的合法性、真实性负责。
2.签订合同前，中标人必须向采购人提交其投标文件中所有文件的原件，采购人核查（核对）无误后，签订合同。如中标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供原件，将被采购人认定为具有《中华人民共和国政府采购法》第七十七条所规定的“提供虚假材料谋取中标、成交的”情形，并承担相应的法律责任。特别要求的除外。

	19.3 
	投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标）。
特别说明：通过“苏采云”系统提交政府采购客户端工具导出加密的投标文件（后缀名为zip）。投标文件不得超过150M！

	19.4
	投标文件的退还：
投标文件不退还投标人，若采购人索取中标人的数据电文形式的投标文件的，须在双方签订政府采购合同后，由采购代理机构提供给采购人。

	19.5
	投标文件的密封、签署、盖章要求：
一、投标文件的密封（加密）要求：
投标人应当按照招标文件和“苏采云”系统的要求编制并加密投标文件。本项目投标人须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）对其数据电文形式的投标文件加密。
二、投标文件的签署要求：见招标文件第七章《投标文件相关格式》。
三、投标文件的盖章要求：见招标文件第三章《投标资料表》19.2和招标文件第七章《投标文件相关格式》。投标人须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）加盖电子签章。

	19.7
	投标人未按规定加密的投标文件，“苏采云”系统应当拒收并提示。

	19.8
	投标人应当在投标截止时间前完成投标文件的传输提交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。
补充、修改投标文件的，须先撤回投标文件，重新编制（即补充、修改）投标文件，在投标截止时间前完成投标文件的传输提交。
投标截止时间前未完成投标文件传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后送达的投标文件，“苏采云”系统应当拒收。
“苏采云”系统收到投标人送达的投标文件，即时向投标人发出确认回执通知（提示），并妥善保存投标文件。在投标截止时间前，除投标人补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密、提取投标文件。

	20.6
	不接受超过55万元人民币（采购项目预算金额）的投标报价。

	22.1
	投标截止时间：2026年10月14日9:30

	22.2
	投标文件的递交：
1.投标文件递交截止时间：2026年10月14日9：30
2.递交：投标人应当通过电子招标投标交易平台递交数据电文形式的投标文件（即电子投标）。

	23.2
	招标文件对本项目分包的规定：采购人不允许采用分包方式履行合同。

	24.1
	报价相同的，招标文件规定的确定一个投标人参加评标的方式：由采购人确定。
核心产品为两个及以上（具体见24.3）的，不同投标人所投的核心产品中有部分产品为同一品牌的，按照提供相同品牌产品处理。

	24.2
	评审得分相同的，招标文件规定的确定一个投标人获得中标人推荐资格的方式：由采购人确定。
核心产品为两个及以上（具体见24.3）的，不同投标人所投的核心产品中有部分产品为同一品牌的，按照提供相同品牌产品处理。

	24.3
	采购人根据采购项目技术构成、产品价格比重等确定核心产品：无。

	
	

	
	四、开标、评标

	26.1
	开标时间及地点：
1.开标时间：2026年10月14日9：30
2.开标地点：“苏采云”系统（网址： https://jszfcg.jsczt.cn）“开标大厅”或徐州政府采购网（网址：https://czj.xz.gov.cn/zfcg/）首页，点击“苏采云”登录后，进入系统“开标大厅”。

	26.3
	线上开标时，“苏采云”系统自动提取所有投标文件，投标人按招标文件规定方式按时在线解密。本项目招标文件规定的投标人按时在线解密方式：开标时间后，通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”）解密。解密时限：进入解密环节后，30分钟内。
所有投标人解密（或解密时间）结束后，应当向所有投标人公布投标人名称、投标价格和招标文件规定的其他内容。本项目招标文件规定的需要宣布的内容：投标人名称和投标价格；本项目招标文件规定的其他内容：无。
“苏采云”系统生成开标记录并向社会公众公布，但依法应当保密的除外。

	26.4
	“苏采云”系统生成开标记录并向社会公众公布后5分钟内，投标人通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”）确认开标过程。在以上时间内投标人没有确认的，视同该投标人认可开标结果。

	26.5
	因投标人原因造成投标文件未解密的，视为撤销其投标文件;因投标人之外的原因造成投标文件未解密的，视为撤回其投标文件，投标人有权要求责任方（如责任方为“苏采云”系统，“苏采云”系统免责）赔偿因此遭受的直接损失。部分投标文件未解密的，其他投标文件的开标可以继续进行。

	26.6
	投标文件解密失败的补救方案:无。

	
	

	29.
	1.评标中需要投标人对投标文件进行澄清、说明或者补正的，应当通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”,加盖电子签章）交换数据电文。在评标期间，请投标人保持在线。
2.对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会通过“苏采云”系统要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正，并规定回复时间。
3.投标人没有在规定的回复时间内作出必要的澄清、说明或者补正，评标委员会将认为投标人拒绝作出必要的澄清、说明或者补正，并承担相应的后果和法律责任。
特别说明：“苏采云”系统通过“江苏省政府采购一体化不见面开标大厅”提醒投标人，投标人自行查看。投标人未及时查看或因自身原因导致未收到信息的，责任自负。

	31.1
	本项目的评标方法：综合评分法。

	33.
	评审（评标）委员会启动异常低价投标（响应）审查后，通过“苏采云”系统要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，相关供应商通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”,加盖电子签章）提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等。
特别说明：“苏采云”系统通过“江苏省政府采购一体化不见面开标大厅”提醒投标人，投标人自行查看。投标人未及时查看或因自身原因导致未收到信息的，责任自负。

	
	

	
	五、中标和合同

	36.2
	中标候选人并列的，招标文件规定的确定中标人方式：
一、确定人：采购人。
二、确定中标人方式：
按照以下顺序确定中标人：
根据技术部分得分高低排序，确定中标人；技术部分得分相同的，根据商务部分高低排序，确定中标人。如商务部分得分相同，由采购人自行确定。

	37.1
	在公告中标结果的同时，通过“苏采云”系统以数据电文形式：向中标人发出中标通知书；告知未通过资格审查的投标人,其未通过的原因；采用综合评分法评审的，告知未中标人本人的评审得分与排序。

	37.2 
	中标结果在省级以上财政部门指定的媒体上进行公告。

	38.
	特别说明：
按照《政府采购法》及其实施条例以及相关规定，中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同的, 在一至三年内禁止参加政府采购活动，列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

	
	

	
	六、询问和质疑

	41.
	1. 根据徐州市政府采购中心与中国人民政治协商会议江苏省徐州市委员会办公室（采购人）签订的本采购项目的《委托代理协议》，供应商对政府采购活动事项有疑问的，向中国人民政治协商会议江苏省徐州市委员会办公室(采购人）提出询问；供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向中国人民政治协商会议江苏省徐州市委员会办公室（采购人）提出质疑。询问和质疑由中国人民政治协商会议江苏省徐州市委员会办公室（采购人）依法处理。
2. 供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。
3. 质疑函
接收质疑函的方式：供应商直接送交或供应商通过EMS邮寄。
联系部门：中国人民政治协商会议江苏省徐州市委员会办公室
联系电话：13952200477
通讯地址：徐州市云龙区新城区昆仑大道1号

	附加说明
	

	
	



第4章 评标标准
	评审因素
	评审因素细化和量化
	是否为客观分

	价格部分（10分）
	价格（10分）
	各投标人价格得分=最低报价÷各投标人投标报价×10
	是

	技术部分（60分）
	升级改造模块及功能建设方案（60分）
	工作门户建设方案（4分）
	方案要求对第六章《采购需求》中“三、升级改造模块及功能建设要求”中“（一）升级改造模块及功能建设具体要求”中“1.工作门户”的建设要求（2项），有针对性地进行完善，且表述具体工作措施。
上述内容齐全，符合实际切实可行且无缺陷（缺陷是指：部分内容与项目无关、逻辑错误、科学原理错误、表述错误、不符合本项目涉及的相关规范或标准要求的任意一种情形）得4分，每缺少一项内容扣2分，扣完为止；单项内容每存在一处缺陷扣0.5分，单项内容分（2分）扣完为止。
未提供的得0分，本项最高得4分，最低得0分。
	否

	
	
	提案工作建设方案（4分）
	方案要求对第六章《采购需求》中“三、升级改造模块及功能建设要求”中“（一）升级改造模块及功能建设具体要求”中“2.提案工作”的建设要求（4项），有针对性地进行完善，且表述具体工作措施。
上述内容齐全，符合实际切实可行且无缺陷（缺陷是指：部分内容与项目无关、逻辑错误、科学原理错误、表述错误、不符合本项目涉及的相关规范或标准要求的任意一种情形）得4分，每缺少一项内容扣1分，扣完为止；单项内容每存在一处缺陷扣0.5分，单项内容分（1分）扣完为止。
未提供的得0分，本项最高得4分，最低得0分。
	否

	
	
	社情民意建设方案（4分）
	方案要求对第六章《采购需求》中“三、升级改造模块及功能建设要求”中“（一）升级改造模块及功能建设具体要求”中“3.社情民意”的建设要求（2项），有针对性地进行完善，且表述具体工作措施。
上述内容齐全，符合实际切实可行且无缺陷（缺陷是指：部分内容与项目无关、逻辑错误、科学原理错误、表述错误、不符合本项目涉及的相关规范或标准要求的任意一种情形）得4分，每缺少一项内容扣2分，扣完为止；单项内容每存在一处缺陷扣0.5分，单项内容分（2分）扣完为止。
未提供的得0分，本项最高得4分，最低得0分。
	否

	
	
	政协会议建设方案（4分）
	方案要求对第六章《采购需求》中“三、升级改造模块及功能建设要求”中“（一）升级改造模块及功能建设具体要求”中“4.政协会议”的建设要求（2项），有针对性地进行完善，且表述具体工作措施。
上述内容齐全，符合实际切实可行且无缺陷（缺陷是指：部分内容与项目无关、逻辑错误、科学原理错误、表述错误、不符合本项目涉及的相关规范或标准要求的任意一种情形）得4分，每缺少一项内容扣2分，扣完为止；单项内容每存在一处缺陷扣0.5分，单项内容分（2分）扣完为止。
未提供的得0分，本项最高得4分，最低得0分。
	否

	
	
	履职管理建设方案（4分）
	方案要求对第六章《采购需求》中“三、升级改造模块及功能建设要求”中“（一）升级改造模块及功能建设具体要求”中“5.履职管理”的建设要求（2项），有针对性地进行完善，且表述具体工作措施。
上述内容齐全，符合实际切实可行且无缺陷（缺陷是指：部分内容与项目无关、逻辑错误、科学原理错误、表述错误、不符合本项目涉及的相关规范或标准要求的任意一种情形）得4分，每缺少一项内容扣2分，扣完为止；单项内容每存在一处缺陷扣0.5分，单项内容分（2分）扣完为止。
未提供的得0分，本项最高得4分，最低得0分。
	否

	
	
	履职活动建设方案（4分）
	方案要求对第六章《采购需求》中“三、升级改造模块及功能建设要求”中“（一）升级改造模块及功能建设具体要求”中“6.履职活动”的建设要求（1项），有针对性地进行完善，且表述具体工作措施。
上述内容齐全，符合实际切实可行且无缺陷（缺陷是指：部分内容与项目无关、逻辑错误、科学原理错误、表述错误、不符合本项目涉及的相关规范或标准要求的任意一种情形）得4分，内容每存在一处缺陷扣0.5分，扣完为止。
未提供的得0分，本项最高得4分，最低得0分。
	否

	
	
	协商互动建设方案（4分）
	方案要求对第六章《采购需求》中“三、升级改造模块及功能建设要求”中“（一）升级改造模块及功能建设具体要求”中“7.协商互动”的建设要求（1项），有针对性地进行完善，且表述具体工作措施。
上述内容齐全，符合实际切实可行且无缺陷（缺陷是指：部分内容与项目无关、逻辑错误、科学原理错误、表述错误、不符合本项目涉及的相关规范或标准要求的任意一种情形）得4分，内容每存在一处缺陷扣0.5分，扣完为止。
未提供的得0分，本项最高得4分，最低得0分。
	否

	
	
	委员学习建设方案（4分）
	方案要求对第六章《采购需求》中“三、升级改造模块及功能建设要求”中“（一）升级改造模块及功能建设具体要求”中“8.委员学习”的建设要求（1项），有针对性地进行完善，且表述具体工作措施。
上述内容齐全，符合实际切实可行且无缺陷（缺陷是指：部分内容与项目无关、逻辑错误、科学原理错误、表述错误、不符合本项目涉及的相关规范或标准要求的任意一种情形）得4分，内容每存在一处缺陷扣0.5分，扣完为止。
未提供的得0分，本项最高得4分，最低得0分。
	否

	
	
	智慧党建建设方案（4分）
	方案要求对第六章《采购需求》中“三、升级改造模块及功能建设要求”中“（一）升级改造模块及功能建设具体要求”中“9.智慧党建”的建设要求（1项），有针对性地进行完善，且表述具体工作措施。
上述内容齐全，符合实际切实可行且无缺陷（缺陷是指：部分内容与项目无关、逻辑错误、科学原理错误、表述错误、不符合本项目涉及的相关规范或标准要求的任意一种情形）得4分，内容每存在一处缺陷扣0.5分，扣完为止。
未提供的得0分，本项最高得4分，最低得0分。
	否

	
	
	文史资料建设方案（4分）
	方案要求对第六章《采购需求》中“三、升级改造模块及功能建设要求”中“（一）升级改造模块及功能建设具体要求”中“10.文史资料”的建设要求（1项），有针对性地进行完善，且表述具体工作措施。
上述内容齐全，符合实际切实可行且无缺陷（缺陷是指：部分内容与项目无关、逻辑错误、科学原理错误、表述错误、不符合本项目涉及的相关规范或标准要求的任意一种情形）得4分，内容每存在一处缺陷扣0.5分，扣完为止。
未提供的得0分，本项最高得4分，最低得0分。
	否

	
	
	移动履职（小程序）建设方案（4分）
	方案要求对第六章《采购需求》中“三、升级改造模块及功能建设要求”中“（一）升级改造模块及功能建设具体要求”中“11.移动履职（小程序）”的建设要求（4项），有针对性地进行完善，且表述具体工作措施。
上述内容齐全，符合实际切实可行且无缺陷（缺陷是指：部分内容与项目无关、逻辑错误、科学原理错误、表述错误、不符合本项目涉及的相关规范或标准要求的任意一种情形）得4分，每缺少一项内容扣1分，扣完为止；单项内容每存在一处缺陷扣0.5分，单项内容分（1分）扣完为止。
未提供的得0分，本项最高得4分，最低得0分。
	否

	
	系统设计方案（4分）
	方案要求对第六章《采购需求》中“四、系统设计要求”中“(一)系统设计具体要求”中的要求（4项）有针对性地进行完善，且表述具体工作措施。
上述内容齐全，符合实际切实可行且无缺陷（缺陷是指：部分内容与项目无关、逻辑错误、科学原理错误、表述错误、不符合本项目涉及的相关规范或标准要求的任意一种情形）得4分，每缺少一项内容扣1分，扣完为止；单项内容每存在一处缺陷扣0.5分，单项内容分（1分）扣完为止。
未提供的得0分，本项最高得4分，最低得0分。
	否

	
	系统对接方案（4分）
	方案要求对第六章《采购需求》中“五、系统对接要求”中“（一）系统对接具体要求”中的对接要求，分别对《接口标准》《数据规范》《联调测试》《异常处理及回退机制》有针对性地进行完善，且表述具体工作措施。
上述内容齐全，符合实际切实可行且无缺陷（缺陷是指：部分内容与项目无关、逻辑错误、科学原理错误、表述错误、不符合本项目涉及的相关规范或标准要求的任意一种情形）得4分，每缺少一项内容扣1分，扣完为止；单项内容每存在一处缺陷扣0.5分，单项内容分（1分）扣完为止。
未提供的得0分，本项最高得4分，最低得0分。
	否

	
	项目实施方案（8分）
	方案要求对第六章《采购需求》中“九、项目实施要求”中（一）项目进度保障措施要”至“（四）安全体系设计要求”的相关要求，分别对项目进度保障措施要求、项目质量保障要求、项目风险管理要求及安全体系设计要求有针对性地进行完善，且表述具体工作措施。
上述内容齐全，符合实际切实可行且无缺陷（缺陷是指：部分内容与项目无关、逻辑错误、科学原理错误、表述错误、不符合本项目涉及的相关规范或标准要求的任意一种情形）得8分，每缺少一项内容扣2分，扣完为止；单项内容每存在一处缺陷扣0.5分，单项内容分（2分）扣完为止。
未提供的得0分，本项最高得8分，最低得0分。
	否

	商务部分（30分）
	项目组成员配备方案（10分）
	（1）投标文件中提供拟派项目经理1名，满足自有员工且具备正高级工程师证书或计算机技术与软件专业技术资格证书（信息系统项目管理师）的，得3分。
（2）投标文件中提供拟派技术负责人1名，满足自有员工且具备计算机技术与软件专业技术资格证书（信息系统项目管理师）或计算机技术与软件专业技术资格证书（系统架构设计师）的，得3分。
（3）投标文件中提供拟派技术团队人员（不含项目经理和技术负责人），每有1名满足自有员工且具备计算机技术与软件专业技术资格证书(高级系统分析师或中级软件设计师或信息系统项目管理师或信息系统管理工程师或中级软件测评师)或注册信息安全管理人员（CISO）或注册信息安全人员（CISE）资质的，得1分，最多得4分。
投标文件中提供以上人员证书扫描件及投标人为以上人员缴纳的本项目开标时间前6个月内任何1月的社会保障资金或签订的劳动合同的相关材料扫描件：
上述合计本项最高得10分，最低得0分。
	是

	
	维保服务方案（6分）
	方案要求对第六章《采购需求》中“十二、维保服务要求”中“（一）维保服务具体要求”中的要求（3项）有针对性地进行完善，且表述具体工作措施。
上述内容齐全，符合实际切实可行且无缺陷（缺陷是指：部分内容与项目无关、逻辑错误、科学原理错误、表述错误、不符合本项目涉及的相关规范或标准要求的任意一种情形）得6分，每缺少一项内容扣2分，扣完为止；单项内容每存在一处缺陷扣0.5分，单项内容分（2分）扣完为止。
未提供的得0分，本项最高得6分，最低得0分。
	否

	
	免费技术培训方案（3分）
	方案要求对第六章《采购需求》中“十三、免费技术培训要求”中“（一）免费技术培训具体要求”中的要求（3项）有针对性地进行完善，且表述具体工作措施。
上述内容齐全，符合实际切实可行且无缺陷（缺陷是指：部分内容与项目无关、逻辑错误、科学原理错误、表述错误、不符合本项目涉及的相关规范或标准要求的任意一种情形）得3分，每缺少一项内容扣1分，扣完为止；单项内容每存在一处缺陷扣0.5分，单项内容分（1分）扣完为止。
未提供的得0分，本项最高得3分，最低得0分。
	否

	
	投标人业绩（3分）
	投标文件中提供投标人为卖方（乙方），合同签订日期在2023年1月1日（含）之后，合同内容涵盖软件和信息技术服务类的合同扫描件（含签署盖章页、项目建设或服务内容条款页等），注：同一业主或者甲方业绩不重复计算。
每提供一份，得1分，未提供或提供不全的得0分，最高得3分。
本项最高得3分，最低得0分。
	是

	
	软件著作权（8分）
	投标文件中提供著作权人是投标人，软件名称中含有协商议政、政协读书、考核评估、智能查重、数据自定义查询相关关键词的《计算机软件著作权登记证书》扫描件，每提供一类证书得2分，本项目最高得8分。
	是



注：评分结果精确到小数点后两位。

第五章  拟签订的合同文本

[徐州市数字政协升级改造项目]技术服务合同





项目名称： [徐州市数字政协升级改造项目] 
委托方（甲方）： [中国人民政治协商会议江苏省徐州市委员会办公室]
受托方（乙方）： [] 







填写说明
一、本合同为中华人民共和国科学技术部印制的技术服务合同示范文本，各技术合同登记机构可推介技术合同当事人参照使用。
二、本合同适用于一方当事人（受托方）以技术知识为另一方（委托方）解决特定技术问题所订立的合同。
三、签约一方为多个当事人的，可按各自在合同关系中的作用等，在“委托方”、“受托方”项下（增页）分别排列为共同委托人或共同受托人。
四、本合同未尽事项，可由当事人附页另行约定补充协议，并作为本合同的组成部分。
五、当事人使用本合同时约定无需填写的条款，应当在该条款处注明“无”等字样。
六、如有必要，可另行签订保密协议。









[徐州市数字政协升级改造项目]技术服务合同

委托方（甲方）：[中国人民政治协商会议江苏省徐州市委员会办公室]
地址：[徐州市云龙区新城区昆仑大道1号]
法定代表人/负责人：[]

受托方（乙方）：[]
地址：[]
法定代表人/负责人：[] 

本合同甲方委托乙方就[徐州市数字政协升级改造项目]（“项目”）进行[一体化平台建设服务]的专项技术服务，并支付相应的技术服务报酬。双方经过平等协商，在真实、充分地表达各自意愿的基础上，根据《中华人民共和国民法典》以及相关法律法规的规定，达成如下合同，并由双方共同恪守。
第一条 甲方委托乙方进行技术服务的内容如下：
1.1技术服务的目标：见招标文件第六章《采购需求》（项目编号：JSZC-320300-XZCG-G2026-0049）。
1.2技术服务的内容（升级改造模块及功能建设要求）：见招标文件第六章《采购需求》（项目编号：JSZC-320300-XZCG-G2026-0049）。
1.3技术服务的方式：见招标文件第六章《采购需求》（项目编号：JSZC-320300-XZCG-G2026-0049）。
第二条 乙方应当按下列要求完成技术服务工作：
2.1技术服务地点：[中国人民政治协商会议江苏省徐州市委员会办公室]。
2.2技术服务期限：
（1）自合同签订之日起30日内，乙方应完成系统功能上线部署；
（2）系统上线部署后，乙方提交初验材料，由甲方组织项目初验；
（3）初验合格后进入试运行阶段，试运行期为1个月
（4）试运行期满后，乙方提交最终验收材料，由甲方组织项目最终验收。
（5）免费维保期：自最终验收合格之日起3年。
2.3《升级改造模块及功能建设方案》（要求见招标文件第六章《采购需求》，具体详见乙方投标文件。）
2.4《系统设计方案》（要求见招标文件第六章《采购需求》，具体详见乙方投标文件。）
2.5《系统对接方案》（要求见招标文件第六章《采购需求》，具体详见乙方投标文件。）
2.6《数据迁移方案》（要求见招标文件第六章《采购需求》，具体详见乙方投标文件。）
2.7《项目实施方案》（要求见招标文件第六章《采购需求》，具体详见乙方投标文件。）
2.8《维保服务方案》（要求见招标文件第六章《采购需求》，具体详见乙方投标文件。）
2.9《免费技术培训方案》（要求见招标文件第六章《采购需求》，具体详见乙方投标文件。）
第三条 为保证乙方有效进行技术服务工作，甲方应当向乙方提供下列工作条件和协作事项：
3.1提供技术资料：要求见招标文件第六章《采购需求》，具体详见乙方投标文件。
3.2提供工作条件：[中国人民政治协商会议江苏省徐州市委员会办公室]。
3.3其他配合协作事项：[以甲乙双方书面签字确认的文档为准]。
3.4甲方提供上述技术资料、工作条件和配合协作事项的时间及方式：[以甲乙双方书面签字确认的文档为准]。
第四条 甲方向乙方支付技术服务报酬及支付方式为：
4.1 本合同总金额（含税）：大写：人民币 [    ]元整，小写：￥[    ]。
本合同总金额（含税）包括完成本项目的全部金额，包括但不限于劳务、运输、管理、安装、维护、保险、利润、税金、政策性文件规定产生的费用及本合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。
合同总金额包含系统对接所需费用。
合同总金额包含历史数据迁移所需的全部费用。
合同总金额已充分考虑项目开发建设期限及免费运行维护期内的市场因素和成本变化状况的风险。
合同总金额包含采购标的全部内容，甲方不支付合同总金额以外的任何费用。
4.2 付款步骤：
（1）合同总价的百分之三十(30%)，即大写：人民币 [    ]元整，小写：￥[    ],为预付款，在合同签订生效，甲方自收到乙方发票（发票金额为合同总价的30%）后10个工作日内，将资金支付到合同约定的乙方账户；
（2）合同总价的百分之四十(40%)，即大写：人民币 [    ]元整，小写：￥[    ]，在完成系统功能上线部署，初步验收合格后，甲方自收到发票（发票金额为合同总价的40%）后10个工作日内，将资金支付到合同约定的乙方账户；
（3）合同总价的百分之三十(30%)，即大写：人民币 [    ]元整，小写：￥[    ]，在软件正式投入运行，最终验收合格后，甲方自收到发票（发票金额为合同总价的30%）后10个工作日内，将资金支付到合同约定的乙方账户。
4.3 甲方除了支付本条款约定的费用外不再向乙方及其工作人员支付其他任何费用，乙方服务人员的薪金、福利、休假日补贴等费用由乙方自行承担，与甲方无关。
4.4 乙方提请甲方付款前应向甲方提供以下单据，如乙方未按约定提供下列单据导致甲方迟延付款的，甲方不承担逾期付款的违约责任：
（1）合法有效且符合甲方要求的发票；
（2）由甲乙双方盖章的《政府采购合同履行验收报告》；
（3）其他（如有）。
4.5 付款方式： 电汇
4.6 乙方账户信息如下： 
开户行：
账户名：
账  号：
4.7如乙方提供的增值税专用发票不符合法律法规要求或本合同约定，或不能通过税务认证的或不能实现税款抵扣的，甲方有权拒收或退回，乙方应当及时更换；如无法更换的，甲方有权要求乙方支付发票金额[0.1]%的违约金，并赔偿甲方由此遭受的损失。
第五条 验收组织方式：自行组织
5.1 验收主体：以实际参加验收会议人员为准。
是否邀请专家参加验收：是
是否进行抽查：是 
如果履约验收涉及检测（检验）费、专业技术人员费用等费用由乙方承担。
5.2、验收组织的其他事项：
（1）履约验收时间：供应商提出验收申请之日起5个工作日内组织验收。 
（2）履约验收方式：一次性验收         
分期/分项验收：软件基本开发完成并试运行后，进行初验。软件全部开发完成部署并正式投入运行后，进行终验。 
（3）履约验收程序：验收条件达成后，由乙方书面提出，甲方在30个工作日内完成终验，本条约定终验期限届满，甲方无正当理由经乙方书面催告后仍未在约定期限内组织验收的，视为验收合格；但该视为验收不免除乙方在免费维保期内的质量保证义务，亦不免除乙方对隐蔽瑕疵应承担的责任。
（4）履约验收的内容：包括合同内的每一项技术和商务要求履约情况。
（5）履约验收标准：见招标文件第六章《采购需求》及乙方投标文件。
（6）履约验收其他事项：无
（7）履约验收要求按照江苏省财政厅《关于印发<江苏省政府采购履约验收管理办法>的通知》（苏财规〔2024〕7号）的规定执行。
第六条保密
6.1 乙方（“接收方”）对甲方或其关联方（合称“披露方”）以任何方式（包括但不限于以传真、电话、视频、电子邮件、即时通信、邮递、快递、挂号信、专人递送、当面告知等方式）提供的资料以及在本合同签订、履行过程中所接触到的披露方的商业秘密、技术资料、客户信息等资料和信息（合称“保密信息”），无论其是否为披露方开发或拥有，接收方均负有保密义务。
6.2未经披露方书面许可，接收方不得以任何方式向任何第三方披露，不得将保密信息的部分或全部用于本合同约定事项以外的其他用途。接收方仅可为本合同之目的向其确有知悉必要的雇员披露保密信息，但同时应当指示其雇员遵守本条规定的保密及不披露义务。
6.3接收方仅得为履行本合同之目的对保密信息进行复制。接收方不得以任何方式（如软硬盘、图纸、彩样、照片、菲林、光盘等）留存保密信息。接收方应当在完成委托事项或本合同终止或解除后十日内将载有保密信息的原件资料全部返还披露方，并销毁所有复制件。
6.4除另有约定外，接收方未经披露方同意，不得向任何第三方披露本合同的签订及其内容。经披露方书面同意对外披露，仅限于披露方书面同意的范围、方式且遵循书面同意中规定的其他条件。
6.5接收方应当妥善保管保密信息，采取不低于对其本身商业秘密所采取的保护手段予以保护，并对保密信息在接收方期间发生的被盗、泄露或其他有损保密信息保密性的事件承担全部责任。
6.6如接收方应法律、行政法规要求披露信息的，接收方应当至少于实际作出披露行为前五个工作日通知披露方，说明其拟根据上述约定披露有关的保密信息，并就披露对象和披露范围、方式等作出说明，且接收方应当采取所有措施，协助披露方采取法律上的救济或其他措施以阻止该等保密信息的披露，或在法律允许的范围内保护保密信息的秘密性。若披露方未能阻止该等保密信息的披露，则接收方仅能在相关法律、行政法规要求的必要限度内披露该等保密信息。
6.7披露方不保证保密信息的精确性与合理性。
6.8如果接收方得知第三方获得任何保密信息，应当及时书面通知披露方，并向披露方提供掌握的所有相关情况。
6.9对于接收方在本合同签订及履行过程中依法获得的个人信息和重要数据，接收方应当依法在境内存储，且不得向境外提供。
6.10如接收方违反本条约定的，接收方应当赔偿因此而给披露方造成的一切损失。
6.11本保密条款自保密信息提供或披露之日起至本合同终止或解除后十年内持续有效。
第七条 本合同的变更应当由双方协商一致，并以书面形式确定。
第八条 未经甲方事先书面同意，乙方不得将本合同项目部分或全部服务工作转由第三方承担。乙方若征得甲方书面同意将部分工作交由第三方办理的，应当负责审核该第三方的资质，保证该第三方具备完成委托事项的资格和能力，并就该第三方的工作向甲方承担全部责任。乙方不得向第三方转让全部或部分权利，也不得以包括但不限于保理、质押等形式处分本合同项下的权利。
乙方应当签署并履行附件二的《安全生产管理责任书》。乙方应当对其参与合同履行的相关作业人员（“作业人员”）进行安全生产教育，并就该等人员的行为向甲方承担全部责任。
乙方应当签署附件三《网络及信息安全承诺书》，并严格遵守在该等文件中的承诺。
第九条侵权处理
9.1乙方应当保证，其依本合同为甲方提供技术服务过程中和/或其为甲方提供的服务成果不侵犯任何第三方的合法权益。如果有人提出法律或行政程序（合称“侵权指控”），声称甲方侵犯了其知识产权等合法权益的，乙方应当负责解决，并赔偿甲方就此所承担的一切损失和费用，包括但不限于上述侵权指控中所产生的诉讼费用、合理的律师费用、调查费用、和解金额或生效法律文书中规定的赔偿金额。
9.2如果在侵权指控的审理过程中有关机关禁止甲方继续使用技术服务成果的部分或全部，乙方应当采取以下措施之一：
（1）使甲方重新免费获得使用上述技术服务成果的权利。
（2）免费更换或改造上述技术服务成果，使甲方不受上述禁令限制继续使用技术服务成果。
（3）其它使甲方对技术服务成果拥有合法使用权，或其它弥补甲方受损利益、实现合同目的的合理方式，且不得向甲方收取任何费用。
乙方采取上述措施不能免除乙方就甲方因此遭受的损失进行赔偿的义务。
第十条个人信息保护和数据安全
为履行本合同，如乙方处理相关数据和个人信息，应当遵守本条相关规定：
10.1个人信息种类：[/]。乙方处理个人信息和数据的期限为：[/]；处理方式为：[/] 以及本合同约定的其他处理方式。
10.2乙方应当按照《中华人民共和国数据安全法》《中华人民共和国个人信息保护法》等法律法规、监管要求和合同约定处理个人信息和数据，不得超出约定的处理目的、处理方式等处理。乙方应当采取措施确保个人信息和数据处理活动符合法律法规、监管要求和合同约定，防止未经授权的访问以及个人信息和数据的泄露、篡改、丢失。
10.3如果合同不生效、无效、被撤销或者终止，或合同目的已经实现，乙方应当按照甲方的要求返还个人信息等数据或者予以删除（包括但不限于原始数据、备份数据、基于所提供的数据产生的衍生数据），且不得以任何方式留存履行合同过程中所处理的任何个人信息和数据。上述个人信息和数据的返还或删除并不免除乙方其他义务。未经甲方同意，乙方不得转委托他人处理个人信息和数据。
10.4乙方处理的个人信息和数据，应当在中华人民共和国境内存储，且不得向境外提供。
10.5在发生或者可能发生个人信息泄露、毁损、丢失或其他数据安全事件的情况时，乙方应当立即采取补救措施，并配合甲方及相关部门进行调查处理。
10.6甲方有权对乙方的个人信息保护和数据安全、个人信息和数据处理情况进行监督和检查。对于甲方检查发现乙方存在违反法律法规、监管要求的规定或者双方的约定处理个人信息和数据的，甲方有权要求乙方在一定期限内整改。如果乙方未按照甲方要求整改或整改未达到甲方的相关要求，甲方有权解除合同，且不承担赔偿责任；由此给甲方造成损失的，乙方应当全额赔偿。
10.7乙方违反本合同及其附件个人信息保护和数据安全相关条款和相关法律法规、监管要求的，乙方应当承担一切民事、行政和刑事责任，如因此给个人信息主体、甲方或其他人造成任何损失的，乙方应当承担全部责任。
10.8乙方承诺遵守国家相关法律法规，本合同项下乙方提供的产品或服务若涉及可能影响国家安全的内容，乙方提供的产品或服务应当首先通过国家相关部门的安全审查。
第十一条项目服务成果的权利归属
11.1双方确定，乙方履行本合同所完成的服务成果的所有权利，包括但不限于知识产权、专利申请权和所有权，归甲方所有。本合同签订前，甲乙双方各自已经获得或拥有的知识产权、专利申请权和所有权仍归原权属方所拥有，不应本合同的签定而发生转移。
11.2双方确定，甲方利用乙方的服务成果所完成的新的技术成果的所有权利，包括但不限于知识产权、专利申请权和所有权，归甲方所有。乙方就其既有知识产权向甲方授予永久、不可撤销、免费的使用许可，以保障甲方对成果的持续使用、升级与运维。
11.3乙方有义务根据甲方要求配合甲方相关知识产权的登记或申请工作。
第十二条培训和指导
双方确定，乙方在向甲方提供服务过程中，根据甲方要求，为甲方指定的人员提供技术指导和培训。
12.1技术指导和培训内容：[根据甲方实际需求提供甲方需求的指导与培训服务支撑]。
12.2地点和方式：[甲方指定的地点及方式]。
12.3费用及支付方式：[已包含在本合同费用中，不再额外收取]。
第十三条违约责任
13.1双方确定，任何一方未履行或未完全履行本合同项下的义务，均构成违约。违约方应当赔偿因违约给对方造成的一切损失。
13.2乙方未能按本合同约定按期提供技术服务的，每逾期[1]日，乙方应当按照本合同费用总额的[0.1]%向甲方支付违约金，该项违约金上限不超合同总额的10%。如违约金数额累计达到本合同费用总额的[10]%时，甲方有权解除本合同且不承担任何责任，乙方仍应当支付上述违约金，同时赔偿甲方的直接损失。
甲方未能按本合同约定按期付款的，每逾期[1]日，甲方应当按照本合同费用总额的[0.1]%向乙方支付违约金，该项违约金上限不超合同总额的10%。如违约金数额累计达到本合同费用总额的[10]%时，乙方有权解除本合同且不承担任何责任，甲方仍应当支付上述违约金，同时已支付款项乙方不予退还。
13.3乙方提供技术服务不符合本合同要求的，乙方应当按照甲方要求更正和修改，并承担由此产生的全部费用。因此造成逾期的，甲方有权解除本合同且不承担任何责任，乙方应当退还甲方已支付款项，同时赔偿甲方的直接损失。
13.4本合同履行过程中，如乙方发生以下任一情形的，甲方有权视情节严重程度采取中止或终止履行合同、解除合同等措施并不承担违约责任。如该情形导致第三方向乙方提出法律或行政程序，乙方应当负责解决。如该情形给甲方造成损失的，乙方应当全额赔偿：
（1）被行政机关纳入“严重违法失信”名单；
（2）被人民法院纳入“失信被执行人”名单；
（3）被甲方（含甲方上级单位）纳入违规失信合作商名单；
（4）如存在网络和信息安全违法、违规行为的，包括但不限于因网络和信息安全问题承担刑事责任或受到行政处罚，被列入各级公安机关的涉通讯信息诈骗违法犯罪高危自然人或法人名单、电信业务经营不良名单、失信名单等；
（5）中标通知书/中选通知书/成交通知书发出或对应的合同签署后，发现乙方存在中标无效/中选无效/成交无效或者存在应当被否决投标/否决参选/否决应答的情形；
（6）其他相关法律法规规定或有权机关认定的违法失信情形，以及可能导致合同履行风险或侵害甲方合法权益或声誉的违规失信情形。
13.5任一方违约，除按照本合同的约定向对方承担违约责任、赔偿责任外，还应当承担守约方追究违约方违约责任、赔偿责任而支出的各项费用（包括但不限于律师费、诉讼费、保全费、财产保全担保费等）。
13.6乙方违反第十一条约定，包括但不限于未经甲方许可占有、使用、收益和处分服务成果或申请、登记、注册服务成果的知识产权的，甲方有权解除合同并追究乙方侵权责任，包括但不限于要求乙方停止侵害、返还财产、恢复原状、赔偿损失、承担惩罚性赔偿。乙方未经甲方许可申请、登记、注册服务成果知识产权的，甲方有权要求乙方在规定的期限内完成撤回相关申请、登记、注册手续或者将相关权利人变更为甲方或甲方指定的主体，由此产生的一切费用由乙方承担。
13.7如乙方未能按合同约定的方式履行合同，甲方有权视情节严重程度采取解除合同等措施并不承担违约责任。如该情形导致第三方向甲方提出法律或行政程序，乙方应当负责解决。如该情形给甲方造成直接损失的，乙方应当全额赔偿。
第十四条 双方确定，甲方指定[]为甲方项目联系人，乙方指定[]为乙方项目联系人。
14.1 一方变更项目联系人的，应当及时以书面形式通知另一方。除本合同另有约定外，有关下述任一事项的通知，均应当采用书面信函形式作出，否则，该通知无效，不产生本合同项下的任何通知效力：
（1）与本合同费用及支付事宜有关的通知；
（2）与本合同违约事宜有关的通知；
（3）与本合同终止、解除或变更事宜有关的通知；
（4）与本合同延续/续展有关的通知。
14.2 本合同约定的各种通知方式的送达标准如下：
（1）如采用书面信函形式，应当使用挂号信或者具有良好信誉的特快专递送达，接收方签收挂号信或特快专递的时间（以邮局或快递公司系统记录为准）为通知送达时间；
（2）如采用电子邮件方式，电子邮件到达接收方指定电子邮箱的时间为通知送达时间。
（3）如采用甲方供应商门户网站在线提交的方式，信息表单正式创建提交系统的时间为通知送达时间。如甲方供应商门户网站关闭或故障，双方应当立即使用书面信函形式或者电子邮件方式进行通知。
如果因接收方原因（包括但不限于接收方拒收书面信函、接收方电子邮箱地址不存在或者邮箱已满或者设置拒收等）导致通知发送失败，视为通知已经送达（发送方侧载明的书面信函寄出时间或者电子邮件发送时间视为通知送达时间）。
第十五条 双方确定，出现下列情形之一，致使本合同的履行成为不必要或不可能的，可以解除本合同：
15.1发生不可抗力。
15.2包括但不限于本合同第 10.6 条、第 13.2 条、第 13.3 条、第 13.4 条、第 13.6 条所述情形，及《中华人民共和国民法典》第五百六十三条法定解除情形。
第十六条法律适用和争议解决
16.1本合同适用中华人民共和国法律。
16.2所有因本合同引起的或与本合同有关的任何争议通过双方友好协商解决。如果双方不能通过友好协商解决争议，则任何一方均可向甲方住所地有管辖权的人民法院起诉。 
16.3诉讼进行过程中，双方继续履行本合同未涉诉讼的其它部分。
第十七条不可抗力
17.1本合同所称不可抗力，是指地震、台风、水灾、火灾、战争等本合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。
17.2本合同任何一方因不可抗力不能履行或不能完全履行本合同义务时，应当在不可抗力发生之日起十日内书面通知另一方，并向另一方提供由有关部门出具的不可抗力证明。
17.3因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，受影响方部分或全部免除责任，但法律另有规定的除外。迟延履行合同后发生不可抗力的，不能免除责任。
17.4如果因不可抗力的影响致使本合同中止履行三十日或以上时，甲方有权决定是否继续履行或终止本合同，并书面通知乙方。
第十八条 与履行本合同有关的下列技术文件，经双方确认后，为本合同的组成部分：
（1）本合同正文；
（2）合同附件； 
（3）中标/中选/成交通知书； 
（4）投标文件/参选文件/应答文件；
（5）其他明确双方权利义务的合同性文件。
上述各文件彼此相互解释、相互补充，如在上述文件之间出现含糊或冲突之处，就同一事项的解释，应当以本条上述排列次序在先的文件所表述的意思为准；当同一顺序的多份文件之间发生内容冲突时，应当以招标文件为准。对于同一类合同文件，以其最新版本为准。
第十九条合同生效和其他
19.1 本合同在下列条件全部满足后生效，生效日期以下列条件全部满足的最晚日期为准： 
（1）双方加盖公章或合同专用章。
19.2 其他
（1）本合同一式四份，具有同等法律效力，甲方一份，乙方一份，徐州市政府采购中心存档一份，政府采购监督管理部门备案一份。
（2）按照《财政部关于做好政府采购信息公开工作的通知》（财库〔2015〕135号），甲方依据《保守国家秘密法》等法律制度规定确定本合同   部分涉及国家秘密，该涉及国家秘密部分不公告；甲方依据《反不正当竞争法》等法律制度的规定与乙方约定本合同    部分涉及商业秘密，该涉及商业秘密部分不公告。

（以下无正文）

甲方：中国人民政治协商会议江苏省徐州市委员会办公室
法定代表人/负责人[]
或授权代表：[]

乙方：[] 
法定代表人/负责人[]
或授权代表：[]

签署日期：[  ]年[  ]月[  ]日

第六章  采购需求
一、说明
（一）采购人：中国人民政治协商会议江苏省徐州市委员会办公室
（二）采购项目名称：徐州市数字政协升级改造
（三）采购标的：徐州市数字政协升级改造
（徐州市数字政协升级改造）对应的中小企业划分标准所属行业为（软件和信息技术服务业）。
注：中小企业划分标准所属行业以《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准。
软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。
（四）本项目为专门面向中小企业采购的项目。
（五）本项目预算金额55万元人民币。

二、项目基本概况
（一）项目现状
徐州数字政协平台目前已建成工作门户、提案工作、社情民意、政协会议、履职活动、履职管理、智慧党建等业务模块及移动履职相关基础能力，能够基本支撑政协委员日常履职与机关常态化线上工作开展。但现有平台整体部署于非信创环境，缺乏AI智能化赋能功能，技术架构与数据标准未完全契合省级数字政协最新规范，业务体系不完善，缺少协商互动、委员学习、文史资料专项业务系统，移动端能力相对薄弱。
（二）建设内容
本次升级改造项目严格遵循江苏省数字政协平台统一技术标准与数据规范，在保留现有业务系统成熟业务逻辑和现有业务流程的基础上，实施存量系统升级改造与增量系统全新建设。
对工作门户、提案工作、社情民意、政协会议、履职管理、履职活动、智慧党建七大模块进行升级，重点完成全平台信创环境适配迁移和省级标准对标整改，并为提案工作、社情民意模块新增智能查重、智能纠错、智能交办等AI智能化功能。
全新建设协商互动、委员学习、文史资料、移动履职（微信小程序）四大业务系统，将原移动履职APP升级替换为微信小程序，补齐业务短板。
（三）建设目标
项目整体搭建高可用、高安全、可扩展的政协数字化履职体系，彻底打通省市平台数据壁垒，实现与省级平台无缝对接和数据互联互通，有效解决非信创适配、无AI智能赋能、标准不统一、业务覆盖不全、移动端能力薄弱等痛点问题，全面优化政协核心业务流程，丰富委员线上履职渠道，提升提案和社情民意办理精准度与流转效率，健全线上协商、线上学习、文史数字化管理全新履职体系，全方位提高委员履职便捷性和机关数字化、智慧化、规范化建设水平。

三、升级改造模块及功能建设要求：
（一）升级改造模块及功能建设具体要求
1.工作门户
（1）工作门户作为面向全体用户的政协一体化履职综合入口，集成新闻资讯、统一待办、会议活动安排、文件传输、下载中心、业务系统统一入口、网站新闻资讯导入接口、通知公告等核心功能，集中汇聚政协各类履职资讯、业务入口与工作提醒，提供集中化、一体化的履职服务通道，帮助用户快速获取信息、处理待办事项，提升履职便捷性。
（2）优化门户资源聚合、信息推送和业务入口联动能力，全面提升门户一体化履职服务能力。
2.提案工作
（1）提案工作作为政协履行政治协商、民主监督、参政议政职能的核心业务渠道，系统应实现提案提交、审查、立案、分类、交办、督办、答复、统计、查询、满意度测评全流程闭环管理，并配套相似提案查询、提案查重、联名人推荐等辅助功能。本次升级新增智能查重、智能纠错、智能交办等AI能力，进一步降低人工工作量，提升提案办理精准度与流转效率。
（2）系统需配备首页、提案线索、提案提交、提案审查、提案交办、提案查询、后期处理、提案办理、综合查询、提案评价、提案统计、通知公告、提案评选、提案资料、转建议、转社情民意等全量功能。
（3）搭建全流程短信管控体系，覆盖业务通知、流程提醒、节点预警、结果告知等场景，配置27类标准化短信模板，涵盖：公告通知；提案附议提醒；立案审查提醒；二审审核提醒；提案预交办提醒；委员来信预交办提醒；承办单位待办提醒；立案通知；委员来信转办通知；社情民意信息转办通知；改办申请提醒；改办审批提醒；办理回复提醒；延期申请提醒；延期审批提醒；提案临期提醒；委员来信临期提醒；提案到期提醒；委员来信到期提醒；提案超期提醒；委员来信超期提醒；提案严重超期提醒；委员来信严重超期提醒；答复查阅及评议提醒；提案评议提醒；二次交办提醒；并案立案通知。
（4）需支持自定义统计功能，可通过开关控制列表表头列展示与隐藏，支持Excel一键导出，且导出表头与系统展示一致。搭建提案全生命周期智能图谱，按实际工作流程可视化展示，各环节支持下钻查看详细信息，实现提案工作可视化、规范化、智能化管控。
3.社情民意
（1）社情民意需实现信息提交、登记、审核、采编、报送、反馈、统计、归档全流程数字化管理，搭载年度热词分析、综合件辅助编写等智能辅助功能。本次升级新增智能查重、智能纠错、智能交办能力，可自动甄别重复信息、校对内容瑕疵，提升采编、审核、报送精准度与效率。
（2）系统需配备首页、稿件管理、查询统计、通知公告、制度文件等基础功能板块。需支持对多渠道重复提交的信息开展文本相似度自动分组，提供移入、移出、多选新建分组操作。明确考评统计规则，分组确认后同组内同一委员的提交、采用、批示考评项最多计1次，规范信息考评管理标准，实现高效归集、智能处置、规范流转。
4.政协会议
（1）政协会议需覆盖会前、会中、会后及后台全流程管理，搭建无纸化会议管理体系，实现会议发布、通知推送、便捷签到、材料发布、历史资料查询、电子阅文等核心功能。系统与移动履职系统无缝对接，支持机关工作人员、政协委员通过掌上履职小程序完成会议通知接收、报名、线上签到、文件查阅等操作，实现会议履职全场景线上化、无纸化。
（2）系统完整提供会议管理、会议资源、全会专题、基础信息管理、通知确认、我的会议等核心功能，优化无纸化会议全流程管控，打通PC端与移动端数据链路，实现会议业务双向同步、无缝衔接，全面提升会议数字化、智慧化、无纸化管理水平。
5.履职管理
（1）履职管理需提供委员信息管理、履职档案、履职考核、个人履职档案、其他履职事项等全维度管理功能，健全委员履职信息数字化管理机制，客观、科学、精准反映委员全年履职情况，规范考评体系，调动委员主动履职积极性。
（2）需实现履职数据标准与考评规范，构建可量化、可追溯、可统计的委员数字化履职管理体系。
6.履职活动
履职活动需实现各类履职活动数字化闭环管理，具备活动组织管理、标准化活动分类管理、个人履职活动查询申报、多级审核等核心能力，规范委员线上履职申报、审批、归档全流程，优化活动标准化管理与多级审批流程，完善履职数据自动归集能力，提升统筹调度与审批运转效率，实现履职活动规范化、数字化、高效化闭环管控。
7.协商互动
新建协商互动模块，搭建政协线上常态化协商交流阵地，集成专题协商、我的协商、委员群组互动等核心功能，构建多方即时沟通渠道，推动线上线下协商融合，畅通委员建言献策、多方交流研讨、意见流转反馈渠道，实现政协协商议事工作数字化、常态化、规范化开展。
8.委员学习
新建委员学习模块，打造资源丰富、使用便捷、规范统一的委员数字化学习阵地，需提供委员读书学习、学习活动通知、政协文史查阅、书画展示等多元化功能，统筹整合党政理论知识、履职培训资源、特色文史文艺资源，满足政协委员常态化、多元化学习提升需求，补齐原有平台委员线上学习功能短板。
9.智慧党建
智慧党建需聚焦政协党组织规范化建设需求，集成党员管理、党支部管理、支部生活、规章制度、党委学习等核心功能，覆盖党组织日常管理、党员学习、支部活动、制度管控等场景，完善党建全流程数字化管控能力，推动政协党建工作线上化、规范化、数字化，全面提升政协党建工作规范化、数字化水平。
10.文史资料
新建文史资料模块，聚焦政协文史资源保护、整理、研究与推广应用，搭建标准化数字化文史管理阵地，实现文史资料征集、审核、存储、展示、检索全流程数字化管理，归集各类政协文史文献、研究成果、专题资料，构建本地化、特色化的政协文史资源数据库。
11.移动履职（小程序）
（1）新建移动履职（小程序），依托PC端各业务系统搭建移动端履职服务体系，支撑政协委员、机关工作人员移动化履职办公。移动端工作台覆盖提案工作、社情民意、履职管理、履职活动、委员学习、协商互动、政协会议七大核心模块及全部配套功能，支持快速检索查询，打破时空限制，实现随时随地便捷履职。
（2）提案提交功能需支持选取手机本地提案文件，按提案三段式标准格式智能解析文件内容，自动录入提交登记表单完成快速登记。
（3）专题协商板块需支持协商主题检索、群成员信息展示、协商参考选题查看，支持文档、图片、视频、文字、表情消息发送及各类文件在线预览、消息撤回与删除操作。
（4）全会专题板块需配套提供会议新闻、会议议程、会议日程、委员分组、工作报告等功能，实现移动端全场景、智能化、规范化履职服务。
(二) 投标文件要求
1.投标文件中提供《升级改造模块及功能建设方案》文件。
2.《升级改造模块及功能建设方案》对照以上“（一）升级改造模块及功能建设具体要求”编制。包括但不限于以下内容：《工作门户建设方案》《提案工作建设方案》《社情民意建设方案》《政协会议建设方案》《履职管理建设方案》《履职活动建设方案》《协商互动建设方案》《委员学习建设方案》《智慧党建建设方案》《文史资料对建设方案》《移动履职（小程序）建设方案》。

四、系统设计要求
(一)系统设计具体要求
1.总体架构设计：投标人须科学设计系统总体架构，完整涵盖基础设施层、数据层、业务应用层，架构具备高可用、高安全、可扩展的核心能力。架构设计须全面适配国产化信创环境，支持与省级政协平台数据互联互通，合理规划AI智能化应用模块，全面适配全市政协业务运行及后续迭代拓展需求；
2.技术架构设计：本系统须采用成熟稳定、适配信创标准的主流技术体系，整体采用前后端分离架构，基于模块化、微服务模式进行开发建设。系统数据规范须严格对标省级政协统一数据标准，构建完善的高可用运行架构及等级保护安全防护体系，整体技术路线清晰、合规可控、落地性与可操作性强；
3.系统性能设计：投标人须明确系统各项量化性能指标，包含系统整体可用性、最大并发在线用户数、页面响应时长等关键参数，性能指标须满足全市政协委员及机关工作人员常态化使用需求。同时配套完备的性能保障机制，通过缓存优化、数据库调优、压力测试、实时运行监控、异常告警等措施，保障系统长期高效、平稳、可靠运行；
4.系统部署设计：系统须采用适配信创环境的标准化部署架构，整体采用分层高可用部署架构模式，架构层级清晰、逻辑完整。
(二) 投标文件要求
1.投标文件中提供《系统设计方案》文件。
2.《系统设计方案》对照以上“(一) 系统设计具体要求”编制。包括但不限于以下内容：《总体架构设计》《技术架构设计》《系统性能设计》《系统部署设计》。

五、系统对接要求
（一）系统对接具体要求
1.江苏省数字政协平台是省政协统一规划建设的省级数字政协综合管理系统，按照“数字化、智慧化、一体化”要求建设。平台采用“一网、两端、一中台”总体架构，建成决策调度、协调联动、委员履职、机关运转、活动管理等十大体系，业务涵盖提案工作、社情民意信息、协商议政、委员读书、文史资料、委员服务管理、政协宣传、数据共享、机关办公等模块，实行统一的技术标准、数据规范与网络安全要求。本项目建设须制定对接方案与江苏省数字政协平台实现无缝对接、数据互联互通。
2.徐州市共辖 10 个县（市、区），含 5 区 3 县 2 市：鼓楼区、云龙区、贾汪区、泉山区、铜山区、丰县、沛县、睢宁县、邳州市、新沂市。各县（市、区）政协按照省、市工作部署开展本级政协信息化建设，各单位系统建设水平不一，数据标准存在差异。本项目建设的市级平台须预留与所辖各县（市、区）政协业务系统对接接口，满足后续系统对接需求，构建市、县两级数据互联互通体系。重点实现提案、社情民意、委员信息、委员履职信息等核心业务数据对接共享，落实数据规范化上报要求，保障市、县两级政协业务协同高效开展。
3..对接方案应明确接口标准、数据规范、联调测试、异常处理及回退机制。
①接口标准：明确对接接口协议、接口清单、接口定义文档、报文格式及鉴权加密方式；
②数据规范：数据字典、编码规则、字段格式、交换频次符合江苏省数字政协统一数据规范，明确数据交换范围（提案、社情民意、委员信息、履职数据等）、数据流向与同步机制。
③联调测试：明确联调环境与准备、测试计划与用例，量化联调通过标准，并交付联调测试报告；
④异常处理及回退机制：明确异常分级与监控告警、应急处理流程、回退触发条件、回退步骤及数据补偿措施，确保对接异常时业务不中断、数据不丢失。
(二) 投标文件要求
1.投标文件中提供《系统对接方案》文件。
2.《系统对接方案》对照以上“（一）系统对接具体要求”编制。包括但不限于以下内容：《接口标准》《数据规范》《联调测试》《异常处理及回退机制》。

六、数据迁移要求
1.对门户系统、提案工作系统、社情民意系统、政协会议系统、履职活动系统、履职管理系统等历史数据进行迁移。
2.数据迁移方案应包括迁移前备份、数据清洗、数据迁移、完整性校验、一致性验证及回退措施。
说明：本“数据迁移要求”为不允许偏离的实质性要求和条件，如有偏离，在符合性审查时按照投标无效处理。

七、国产化适配要求
1.全面适配信创运行环境，具备国产化适配能力，能够在国产化环境下稳定运行；
2.对项目在国产化平台下存在的性能瓶颈进行分析并提出性能优化调整方案；
3.制定符合国产化平台实际的数据库设计方案；
4.制定符合国产化平台实际的前端适配设计方案；
5.制定符合国产化平台实际的部署设计方案；
6.制定符合国产化平台实际的适配验证方案。
7.国产化适配范围包括但不限于国产CPU、操作系统、数据库、中间件、浏览器、流版式软件等运行环境。
说明：本“国产化适配要求”为不允许偏离的实质性要求和条件，如有偏离，在符合性审查时按照投标无效处理。

八、实施时间要求
1.自合同签订之日起30日内，供应商应完成系统功能上线部署；
2.系统上线部署后，供应商提交初验材料，由采购人组织项目初验；
3.初验合格后进入试运行阶段，试运行期为1个月；
4.试运行期满后，供应商提交最终验收材料，由采购人组织项目最终验收。
说明：本“实施时间要求”为不允许偏离的实质性要求和条件，如有偏离，在符合性审查时按照投标无效处理。

九、项目实施要求
（一）项目进度保障措施要求
1.进度计划及保障措施：制定项目进度计划，明确阶段划分、任务分解、时间节点、里程碑、交付物、责任分工，并提出组织、资源、沟通、协调、纠偏等保障措施。
2.实施人员组织规划：明确项目组织架构、人员配置、岗位职责、投入周期、协同及考核机制，确保人员到位、职责清晰。
3.进度跟踪与汇报机制：建立进度跟踪、例会、周报/月报、里程碑评审、预警和变更控制机制，确保项目按计划推进。
（二）项目质量保障要求
1.制定项目质量保障措施，明确质量目标、质量计划、质量标准、质量控制流程、评审检查、验收标准及持续改进机制。
2.制定测试方案，至少包括测试组织、测试范围、测试环境、测试方法、测试用例、缺陷管理、回归测试、验收测试等。
3.建立项目沟通、文档、会议、变更、配置、验收等管理制度。
（三）项目风险管理要求
1.制定项目风险管理方案，包括但不限于识别进度、质量、技术、人员、数据、安全、协调等风险。
2.开展风险分析评估，明确风险发生概率、影响程度、风险等级、触发条件和责任主体。
3.制定风险应对和监控措施，明确规避、减轻、转移、接受策略，建立风险登记册、预警和应急处置机制。
（四）安全体系设计要求
1.制定安全隐患排查方案，明确排查范围、内容、周期、方法、责任人、整改要求和闭环管理。
2.制定安全质量管理方案，明确安全质量目标、组织职责、制度流程、检查考核和持续改进要求。
3.制定安全保密方案，明确保密范围、密级管理、人员保密、数据采集、传输、存储、使用、销毁等保密要求。
4.制定风险管控方案，明确安全风险识别、评估、处置、监测、审计和报告机制。
5.制定应急响应方案，明确应急组织、响应流程、处置措施、演练计划、恢复与复盘要求。
6.安全体系应满足国家网络安全等级保护、密码应用、数据安全、个人信息保护等相关要求，并配合采购人完成必要的安全测评、整改和备案工作。
（五）投标文件要求
1.投标文件中提供《项目实施方案》文件。
2.《项目实施方案》对照以上“（一）项目进度保障措施要求”至“（四）安全体系设计要求”编制。包括但不限于以下内容：《项目进度保障措施方案》《项目质量保障方案》《项目风险管理方案》《安全体系设计方案》。

十、项目组成员配备要求
（一）项目组成员配备具体要求
1.项目建设期间，投标人投入到本项目的开发、实施团队人员不少于10人，其中项目经理1名，技术负责人1名，开发实施人员不少于8人。
2.拟派项目经理1名，自有员工，具备正高级工程师证书或计算机技术与软件专业技术资格证书（信息系统项目管理师）。
3.拟派技术负责人1名，自有员工，具备计算机技术与软件专业技术资格证书（信息系统项目管理师）或计算机技术与软件专业技术资格证书（系统架构设计师）。
4. 拟派技术团队人员（不含项目经理和技术负责人），自有员工，具备计算机技术与软件专业技术资格证书(高级系统分析师或中级软件设计师或信息系统项目管理师或信息系统管理工程师或中级软件测评师)或注册信息安全管理人员（CISO）或注册信息安全人员（CISE）资质。
5.项目经理、技术负责人等关键人员未经采购人书面同意不得擅自更换，并应全程参与项目需求、开发、测试、上线、试运行、验收及培训等关键阶段。
(二) 投标文件要求
    1. 投标文件中提供《项目组成员配备方案》文件。
2.《项目组成员配备方案》主要包含但不限于项目经理1人及技术负责人1人及技术团队人员的配备情况。

十一、免费维保期：自最终验收合格之日起3年。
说明：本“免费维保期”为不允许负偏离的实质性要求和条件，如有负偏离，在符合性审查时按照投标无效处理。

十二、维保服务要求
（一）维保服务具体要求
1.售后组织架构与服务内容要求
建立能够满足售后服务要求的组织架构，并配备售后服务人员用于服务本项目。根据项目特点制定针对性的售后服务内容，包括但不限于服务体系、服务内容、故障解决方案、响应时间等，确保项目运行稳定。
2.应急响应方案要求
根据项目特点及可能出现的障碍，制定针对性的应急响应方案。
3.持续性服务保障措施要求
为确保项目持续稳定运行，需制定保修期内和保修期外的运行保障措施。
（1）免费运行维护服务期内，本项目所有技术和服务发生任何非人为故障，由中标人负责系统恢复。故障报修的响应时间为即时，小型故障恢复时间为2个小时，严重故障恢复时间为6小时内，并及时有效地提供解决方案。
（2）免费运行维护服务期内，对采购人提出的合理服务要求，中标人必须提供7×24小时电话、远程网络支持，提供运维故障报修、技术咨询及相关运维支持服务。
（3）中标人应定期征求采购人的意见，反馈采购人的建议。
（4）免费维保期满后，中标人应提供延续运维服务方案及优惠报价，确保系统持续稳定运行。
（二）投标文件要求
1.投标文件中提供《维保服务方案》文件。
2.《维保服务方案》对照以上“（一）维保服务具体要求”编制。

十三、免费技术培训要求
（一）免费技术培训具体要求
1.培训目标及培训时间安排
中标人须结合项目上线内容，设置合理的预期培训目标，帮助使用人员熟练操作、使用各系统。中标人须结合项目上线需要，在项目试运行前、运行中等不同阶段，开展针对性培训，培训时间安排科学合理。
2.培训计划及培训师资
中标人须提供本次项目平台操作和运维管理方面的培训计划，培训应在交付验收前进行。对于所有培训，中标人须派出具有相应专业资格和实际工作经验的辅导人员进行培训。
3.培训课程及培训方式
中标人须针对用户角色提供培训课程，如系统管理员、普通用户（业务和技术人员）、领导等角色，安排不同的培训课程。培训方式可包括集中授课、现场实操、远程培训、视频课件、操作手册等。
（二）投标文件要求
 1. 投标文件中提供《免费技术培训方案》文件。
 2.《免费技术培训方案》对照以上“（一）免费技术培训具体要求”编制。

十四、验收标准：
见招标文件第五章《拟签订的合同文本》。
说明：本“验收标准”为不允许偏离的实质性要求和条件，如有偏离，在符合性审查时按照投标无效处理。

十五、支付要求
   见招标文件第五章《拟签订的合同文本》。
说明：本“支付要求”为不允许偏离的实质性要求和条件，如有偏离，在符合性审查时按照投标无效处理。

十六、投标报价的相关说明
1.不接受超过55万元人民币（采购预算）的投标报价。
2.报价包含与对接所需费用。
3.报价包含历史数据迁移所需的全部费用。
4.报价需充分考虑项目开发建设期限及免费运行维护期内的市场因素和成本变化状况的风险。
5. 投标报价须包含采购标的全部内容，采购人不支付投标报价以外的任何费用。
说明：本“投标报价的相关说明”为不允许偏离的实质性要求和条件，如有偏离，在符合性审查时按照投标无效处理。


第七章  投标文件相关格式
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1. 投标函
致： 徐州市政府采购中心
根据 徐州市数字政协升级改造项目[项目编号：JSZC-320300-XZCG-G2026-0049]招标文件，        __(姓名)代表我方______________（投标人的名称）全权处理本次投标的有关事宜。
据此函，投标人承诺并同意如下： 
1. 本项目由投标人本企业提供服务，投标人唯一投标报价见《开标一览表》。
2. 投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。
3. 投标人已详细审查全部招标文件，包括第[插入编号] [补遗书][如果有的话]。投标人完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。
4. 投标有效期为90天。
5. 投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。
6.招标文件中关于“投标文件的密封要求”的规定由徐州市政府采购中心解释，投标人完全理解招标文件中关于“投标文件的密封要求”的规定。
7. 徐州市政府采购中心有权将我单位本项目投标文件中的《开标一览表》和《分项价格表》予以公示，公示的方式由徐州市政府采购中心确定。如我单位被确定为中标、成交供应商，徐州市政府采购中心有权将我单位本项目投标文件中的《中小企业声明函》（如有）、《残疾人福利性单位声明函》（如有）和《关于符合本国产品标准的声明函》（如有）或财政部会同有关部门规定的符合本国产品标准的有关证明文件（如有）作为《中标（成交）结果公告》的附件予以公告。
8. 投标人对投标文件的真实性负责。采购人有权对投标人投标文件的真实性进行核实，如投标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供有效的证明文件，将被采购人认定为具有《中华人民共和国政府采购法》第七十七条所规定的“提供虚假材料谋取中标、成交的”情形，并承担相应的法律责任。
9. 与本投标有关的一切正式往来信函请寄：
地址： 
电话：            手机号码： 
传真： 
投标人：                  （电子签章）
日期：   年  月  日

2．分项价格表
项目名称：徐州市数字政协升级改造
项目编号：JSZC-320300-XZCG-G2026-0049 
                    货币单位：人民币元






（详细分项报价内容自制）










投标人：                  （电子签章）  
日期：   年  月  日





注：1.如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。
2.本表的总价合计与《开标一览表》中的“总价”以及按单价汇总金额应保持一致。
3.投标人对以上数据的真实性负责。
徐州市政府采购中心有权将以上内容进行公示。




3．偏离表

项目名称：徐州市数字政协升级改造
项目编号：JSZC-320300-XZCG-G2026-0049 

	序号
	偏离内容
	招标文件的要求
	投标文件中的内容
	（正/负/无）偏离
	说明

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



注：投标人的投标文件中除采购需求符合性条件外的内容与招标文件（含招标文件的澄清或者修改的内容，下同）的要求不同时，逐条列在偏离表中，否则将认为投标人接受招标文件的要求。



投标人：                  （电子签章）  
日期：   年  月  日



4. 授权委托书
委托人：
地  址：
法定代表人（负责人）：               身份证号：
职务：
统一社会信用代码：
受托人：                   性别：男（女）  
年龄：  岁                 民族：   族
职务：
身份证号：
    兹委托（      ）全权代表我企业（公司）参与（徐州市数字政协升级改造）项目（项目编号：JSZC-320300-XZCG-G2026-0049）的招、投标活动及签订合同。（         ）以我企业（公司）名义所为的法律行为及签署的文件，我企业（公司）均予以认可。有关法律责任均由我企业（公司）承担。（         ）无转委托权。委托期限自   年  月   日起至  年  月    日止。
特此授权委托。

委托人（公章）：                      受托人（签字）：
法定代表人（负责人）（签字）： 
   年   月   日 
(受托人身份证扫描件附后)
5.中小企业声明函

项目名称：徐州市数字政协升级改造
项目编号：JSZC-320300-XZCG-G2026-0049 

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司参加（中国人民政治协商会议江苏省徐州市委员会办公室）的（徐州市数字政协升级改造）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：
1.（徐州市数字政协升级改造），属于（软件和信息技术服务业）；承接企业为（    ），从业人员（  ）人，营业收入为（   万元），资产总额为（  万元）①，属于          （中型企业、小型企业、微型企业）；
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也
不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


企业名称（电子签章）：                  
日期：   年  月  日





①：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。







6. 投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

    我单位在参加（徐州市数字政协升级改造 ）项目（项目编号：JSZC-320300-XZCG-G2026-0049 ）政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。重大违法记录是指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。
我单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。



投标人：                  （电子签章）
日期：   年  月  日










[bookmark: OLE_LINK14][bookmark: OLE_LINK13]7. 残疾人福利性单位声明函

项目名称：徐州市数字政协升级改造
项目编号：JSZC-320300-XZCG-G2026-0049 

[bookmark: _GoBack]本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加中国人民政治协商会议江苏省徐州市委员会办公室单位的徐州市数字政协升级改造项目采购活动提供服务，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


                  单位名称         （电子签章）：
       日  期：
说明：
中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。
供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。





8.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明
（附证明材料的扫描件）

项目名称：徐州市数字政协升级改造
项目编号：JSZC-320300-XZCG-G2026-0049 

投标人郑重声明：投标人具备履行合同（项目名称： 徐州市数字政协升级改造 ，项目编号：JSZC-320300-XZCG-G2026-0049）所必需的设备和专业技术能力，具体为：
设备：
1.                           （证明材料的扫描件附后）
2.                           （证明材料的扫描件附后）
3.                           （证明材料的扫描件附后）
…………

专业技术能力：
1.                           （证明材料的扫描件附后）
2.                           （证明材料的扫描件附后）
3.                           （证明材料的扫描件附后）
…………

特此声明。
投标人对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


投标人：                  （电子签章） 
日期：   年  月  日






9.投标人相关承诺

项目名称：徐州市数字政协升级改造
项目编号：JSZC-320300-XZCG-G2026-0049

我单位承诺：
如有参与同一合同项下政府采购活动的投标人与我单位存在负责人为同一人的情况或者存在直接控股、管理关系，我单位不再参加该同一合同项下的政府采购活动。

我单位对上述承诺负责，并依法承担相应责任。







投标人：                  （电子签章） 
日期：   年  月  日







10.投标人书面声明

项目名称：徐州市数字政协升级改造
项目编号：JSZC-320300-XZCG-G2026-0049

我单位不是为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。
特此声明。
我单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。











投标人：                  （电子签章） 
日期：   年  月  日




11.采购需求符合性条件响应表

项目名称：徐州市数字政协升级改造
项目编号：JSZC-320300-XZCG-G2026-0049
	序号
	采购需求符合性条件
	招标文件的要求
	投标文件中的响应情况
（完全响应/未完全响应）
	说明

	1
	关于“数据迁移要求”的响应情况
	见招标文件第六章《采购需求》中相关要求
	
	

	2
	关于“国产化适配要求”的响应情况
	见招标文件第六章《采购需求》中相关要求
	
	

	3
	关于“实施时间要求”的响应情况
	见招标文件第六章《采购需求》中相关要求
	
	

	4
	关于“免费维保期”的响应情况
	见招标文件第六章《采购需求》中相关要求
	
	

	5
	关于“验收标准”的响应情况
	见招标文件第六章《采购需求》中相关要求
	
	

	6
	关于“支付要求”的响应情况
	见招标文件第六章《采购需求》中相关要求
	
	

	7
	关于“投标报价的相关说明”的响应情况
	见招标文件第六章《采购需求》中相关要求
	
	



注：
1.上表响应情况栏为必填内容。
2.如响应情况栏未填写或填写“未完全响应”，或未实质性响应说明栏内相关内容（如有）的，在符合性审查时均按照投标无效处理。


投标人：                  （电子签章）  
日期：   年  月  日


中国人民政治协商会议江苏省徐州市委员会办公室徐州市数字政协升级改造项目公开招标更正(澄清)公告（一）
[项目编号：JSZC-320300-XZCG-G2026-0049]
 
一、项目基本情况
原公告的采购项目编号：JSZC-320300-XZCG-G2026-0049
原公告的采购项目名称：徐州市数字政协升级改造
首次公告日期：2026年9月20日
二、更正信息
更正事项：采购公告、采购文件
更正内容：即澄清或者修改的内容
 （一）原招标公告修改的内容：
1.原招标公告“项目概况”中“……并于2026-10-14 09:30（北京时间）前递交投标文件。”修改为“……并于2026-10-27 09:30（北京时间）前递交投标文件。”； 
2.原招标公告“四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点”中“2026-10-14 09:30（北京时间）”修改为“2026-10-27 09:30（北京时间）”；
3.原招标公告“六、其他补充事宜”中“（一）投标文件的递交” 中 “1.投标文件递交截止时间：2026年10月14日09：30”修改为“1.投标文件递交截止时间：2026年10月27日09：30”。
（二）招标文件修改内容：
1. 原招标文件中“投标截止时间”全部修改为：2026年10月27日9：30；
2. 原招标文件中“开标时间”全部修改为：2026年10月27日9：30；
3. 原招标文件中“投标文件递交截止时间”全部修改为：2026年10月27日9：30。
（三）其他事项不变。
更正日期：2026年10月10日
三、其他补充事宜
（一）采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容以所发布的本项目的“更正（澄清）公告”的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。发布本项目的“更正（澄清）公告”后采购代理机构已尽通知义务。敬请各潜在投标人关注本项目的“更正（澄清）公告”，否则，将自行承担相应的风险。
（二）询问和质疑
1. 根据徐州市政府采购中心与中国人民政治协商会议江苏省徐州市委员会办公室（采购人）签订的本采购项目的《委托代理协议》，供应商对政府采购活动事项有疑问的，向中国人民政治协商会议江苏省徐州市委员会办公室(采购人）提出询问；供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向中国人民政治协商会议江苏省徐州市委员会办公室（采购人）提出质疑。询问和质疑由中国人民政治协商会议江苏省徐州市委员会办公室（采购人）依法处理。
2. 供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。
3. 质疑函
接收质疑函的方式：供应商直接送交或供应商通过EMS邮寄。
联系部门：中国人民政治协商会议江苏省徐州市委员会办公室
联系电话：0516-80800596
通讯地址：徐州市云龙区新城区昆仑大道1号
四、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息 
单位名称：中国人民政治协商会议江苏省徐州市委员会办公室
单位地址：江苏省徐州市新城区昆仑大道1号西2区
联系人：史先强
联系电话：13952200477
2.采购代理机构信息（如有）
单位名称：徐州市政府采购中心
单位地址：江苏省徐州市云龙区新安路5号
联系人：魏雷
联系电话：0516-67019051
3.项目联系方式
项目联系人：魏雷
电话：0516-67019051
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