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第1章 [bookmark: _Toc18255][bookmark: _Toc5839][bookmark: _Toc15455]竞争性磋商邀请
项目概况
连云港市海州区主城区绿化精细化养护管理试点项目的潜在供应商应在“江苏政府采购网”自行免费下载采购文件，并于2026年10月30日09时00分00秒（北京时间）前上传电子响应文件。 
[bookmark: _Toc28359089][bookmark: _Toc35393629][bookmark: _Toc28359012][bookmark: _Toc35393798]一、项目基本情况
项目编号：JSZC-320706-ZXGL-C2026-0013
项目名称：连云港市海州区主城区绿化精细化养护管理试点项目
采购方式：竞争性磋商
预算金额：人民币249万元/年
最高限价：人民币249万元/年，报价超过此价格（或分项限价）的按无效响应处理。（其中分项限价：试点路段绿化一次性维修及提升最高限价：117万元/年；试点路段绿地养护最高限价：132‬万元/年）
采购需求：本项目主要对海连路（西盐河路－凌州广场）、西盐河路（高铁站－秦东门大街）、朝阳路（西盐河路－学院路）、人民路（高铁站－解放东路）、凌州西路（解放东路－凌州广场）五条（段）道路的行道树、绿化隔离带等道路附属绿化及附属绿化设施进行一次性提升及日常养护。一次性提升部分具体实施的项目、要求、时间等，以采购人书面通知为准。具体内容详见磋商文件第四章“项目需求”。
对本项目资格要求、采购需求、评标方法与评标标准等部分的询问、质疑请与采购人或采购代理机构联系，由采购人或采购代理机构负责答复。
合同履行期限：2年（自服务对象实际入托之日起计算）。合同一年一签。
本项目不接受联合体投标。
二、申请人的资格要求
（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：
1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；
2.上一年度的财务状况报告（成立不满一年无需提供）；
3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料，供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）；
根据连财购〔2023〕4号文件精神，2、3项可以提供《财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函》，详见响应文件格式。
4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料；
5.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。
（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目执行《政府采购促进中心企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）等相关文件的规定，专门面向中型企业、小型企业、微型企业、残疾人福利性单位、监狱企业采购，符合要求的投标人须提供《中小企业声明函》（详见第六章 投标文件格式）或《残疾人福利性单位声明函》（详见第六章 投标文件格式）或属于监狱企业的证明文件，否则投标无效。
（三）本项目的特定资格要求：无。
（四）本项目的其他资格要求：
（1）响应文件递交截止前，被信用中国、中国政府采购网列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与政府采购活动。
备注：采购人或采购代理机构通过信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn），对投标人信用记录情况进行查询，查询结果页面打印留存。
（2）本项目成交后不允许分包。
（3）法律法规规定的其他条件。
三、获取磋商文件
1.时间：自磋商文件公告发布之日起5个工作日
2.方式：在“江苏政府采购网”自行免费下载采购文件。潜在供应商访问电子招标投标交易平台的网络地址和方法：
①登录http://jszfcg.jsczt.cn/ ，或进入江苏政府采购网，点击“苏采云”进入系统。
②“苏采云”系统用户注册-获取“CA数字证书”-CA绑定与登录-网上报名-下载采购文件(后缀名为“.kedt”)-将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具-制作响应文件--导出加密的响应文件(后缀名为zip)--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见《江苏省政府采购管理交易系统(苏采云)供应商操作手册》。
③潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法:“苏采云”系统的网址:http://jszfcg.jsczt.cn/。
④“CA数字证书”的获取:供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持政务CA、方正签章，省内各地区办理的用于“苏采云”平台的政务CA、方正签章全省通用。“CA数字证书”的办理方法详见《江苏省政府采购数字证书(供应商)CA及电子签章办理指南》。
⑤采购文件(后缀名为“.kedt”)、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。
⑥招标代理机构(采购代理机构)将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。
⑦请潜在供应商提前安装相应的控件(详见《江苏省政府采购管理交易系统(苏采云)供应商操作手册>)并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。
注:如潜在供应商未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。
四、提交响应文件截止时间、开标时间和地点
1.提交响应文件截止时间：2026年10月30日09:00:00（北京时间）
2.开标时间：2026年10月30日09:00:00（北京时间）
3.地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。
五、公告期限
[bookmark: _Toc35393795][bookmark: _Toc38985268][bookmark: _Toc35393626]自本公告发布之日起5个工作日；
六、其他补充事宜
1.本次磋商采购不收取保证金。
2.本磋商文件中标注★的款项为实质性响应要求和条件，如不满足将按无效响应文件处理。
3.本项目采购方式为竞争性磋商，评审过程中依次有磋商环节和二次（最后）报价独立环节。供应商须在解锁完成后及时关注开标大厅，等待后续多次报价、答疑澄清等提示，评审过程中不再另行通知。如供应商因自身原因错过相应环节，造成非实质性响应，责任自负。
4.无论出于何种原因，采购人在采购活动开始前可对采购文件进行修改、补充或变更，其内容作为采购文件的重要组成部分，请各供应商关注江苏政府采购网。若因供应商自身原因未及时关注本项目有关修改、补充或变更信息，导致响应文件编制或提交失误，由此造成的一切损失由供应商自行承担。
七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系
1.采购人信息
名称：连云港市海州区住房和城乡建设局
地址：连云港市海州区振海路195号
联系人：王科长
联系电话：80277182
2.采购代理机构信息
名称：江苏振兴工程项目管理有限公司 
地址：连云港市海州区凤祥铭居小区商业S1二层商铺
联系方式：何工
联系电话：15151220152
3.项目联系方式
项目联系人：何工
电话：15151220152
八、其他
1.根据江苏省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号）要求，“苏采云”政府采购交易系统的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。供应商通过“苏采云”系统参与政府采购项目，需要办理（更换）CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html
请供应商按照《操作手册》要求获取采购文件，制作、提交（上传）电子响应文件，参加开启，澄清、说明或者补正，参加磋商和提交最后报价。因供应商未按要求操作原因导致电子响应文件被拒绝、造成无效响应的，自行承担一切损失。
2.有关本次采购的事项若存在变动或修改，敬请及时关注采购代理机构在“江苏政府采购网”发布的更正公告。若因供应商自身原因未及时关注本项目有关修改、补充或变更信息，导致响应文件编制或提交失误，由此造成的一切损失由供应商自行承担。

[bookmark: _Toc7098][bookmark: _Toc465856612][bookmark: _Toc17872][bookmark: _Toc13770][bookmark: _Toc513029209][bookmark: _Toc14577347][bookmark: _Toc61149549]第二章 磋商须知
（参加竞争性磋商的供应商以下简称“供应商”）
[bookmark: _Toc18421][bookmark: _Toc465856613]一、总  则
1、采购方式
1.1 本次政府采购活动采取竞争性磋商(以下简称磋商)方式，本磋商文件仅适用于磋商公告中所述项目。
2、合格的供应商
2.1满足磋商公告中供应商资格要求的规定。
2.2银行、保险、石油石化、电力、电信等特殊行业法人的分支机构（不具有独立的法人资格）参加本项目政府采购活动的，应当提供总公司出具的愿为其参与政府采购活动以及履约行为承担民事责任的承诺书（或授权书）。
2.3 满足本磋商文件实质性要求和条件的规定。
2.4 符合上述条件的供应商应承担投标及履约过程应承担的全部责任与义务。
3、适用法律
3.1 本次磋商及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。
4、磋商费用
4.1 供应商应自行承担所有与参加本次磋商有关的费用。不论最终的成交结果如何，江苏振兴工程项目管理有限公司 (以下简称采购代理机构)在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
4.2 本次磋商不收取磋商文件工本费。
5、磋商文件的约束力
供应商一旦获取了本磋商文件并决定参加磋商，即被认为接受了本磋商文件的规定和约束，并且视为已经知道或应当知道自身权益是否受到了损害。
二、磋商文件
6、磋商文件构成
6.1 磋商文件由以下部分组成：
（1）竞争性磋商邀请
（2）磋商须知
（3）合同文本
（4）采购需求
（5）评审方法和评审标准
（6）响应文件组成
请仔细检查磋商文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购人或采购代理机构联系解决。
6.2 供应商应认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按磋商文件要求和规定编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对磋商文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。
7、磋商文件的澄清
7.1 任何要求对磋商文件进行澄清的供应商，应在磋商截止期5日前按磋商公告中的通讯地址，以书面形式通知代理机构。
8、磋商文件的修改
8.1 在响应文件提交截止时间前，采购人和代理机构可以对磋商文件进行修改。
8.2 采购人和代理机构有权按照法定的要求推迟提交响应文件截止时间和开启时间。
8.3 磋商文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为磋商文件的组成部分，并对供应商具有约束力。
三、响应文件的编制
9、响应文件编写注意事项
9.1 供应商应当仔细阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求，在完全了解采购内容、技术性能要求和商务条件后，按照磋商文件的要求编制响应文件。响应文件应当对磋商文件提出的要求和条件作出明确响应，并保证所提供的全部资料的真实性，否则作无效响应处理。
9.2 对磋商文件提出的实质性要求和条件作出响应是指供应商必须对磋商文件中标明实质性要求和条件的技术参数及性能配置、数量、价格、售后服务、合同主要条款及其它要求等内容逐条作出满足原要求和条件的响应。
10、响应文件的语言及度量衡单位
10.1 除专用术语外，供应商提交的响应文件以及供应商与采购人和采购代理机构就有关磋商采购活动的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。必要时专用术语应附有中文解释。供应商提交的支持资料和已印制的文献可以使用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释响应文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由供应商自行承担。
10.2 除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。
11、响应文件的构成
11.1 供应商编写的响应文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、磋商响应函等部分。
11.2 如响应文件制作工具中格式和内容与江苏政府采购网发布的磋商文件不一致，请以江苏政府采购网发布的磋商文件为准。
11.3 特别提醒供应商，混乱的编排导致响应文件被误读或竞争性磋商小组（以下简称磋商小组）查找不到有效文件是供应商的风险。
12、证明供应商及响应标的符合磋商文件规定的文件
12.1 供应商应按照磋商文件要求提交证明文件，证明其及响应标的符合磋商文件规定。
12.2 磋商文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。
12.3 供应商委托代理时应当提交授权委托书，请按磋商文件第六章给定格式及要求填写并附法定代表人（单位负责人）与委托代理人身份证明。
13、分项报价表
13.1 供应商应根据响应报价要求在分项报价表中列明各项单价、总价等，未全部列示的作无效响应处理。
13.2 响应文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。磋商文件中另有规定的按规定执行。
14、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表
14.1 技术要求是指对采购标的的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等。商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方式），包装和运输，售后服务，保险等。供应商应对磋商文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离。
14.2 供应商可在响应文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。
15、服务承诺、培训计划、人员安排及其他
15.1 供应商应根据磋商文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。
15.2 供应商应根据磋商文件要求提供培训计划、人员安排等。
15.3 供应商应根据磋商文件要求提供响应标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。
16、磋商响应函
[bookmark: _Toc14577359][bookmark: _Toc49090510]16.1 供应商应按照磋商文件提供的格式完整、正确填写磋商响应函、开标一览表。
17、磋商有效期
17.1 磋商有效期为磋商文件规定的开启之日后六十（60）天。磋商有效期比规定短的将被视为未实质性响应磋商文件而予以拒绝。
17.2 在特殊情况下，采购代理机构于原磋商有效期满之前，可向供应商提出延长磋商有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝采购代理机构的这一要求而放弃磋商响应，同意延长磋商有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。受磋商有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。
四、响应文件提交
18、电子响应文件的提交
18.1 供应商应当按照《操作手册》规定，在响应文件提交截止时间前制作并提交（上传）电子响应文件。
19、提交响应文件截止时间
19.1 供应商提交（上传）电子响应文件的时间不得迟于磋商公告中规定的截止时间。
供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功的按照本磋商文件第二章第29.1条规定做无效响应处理。
19.2 采购人和采购代理机构可以按照规定，通过修改磋商文件酌情延长响应文件提交截止时间，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。
20、响应文件的拒收
20.1 采购代理机构拒绝接收在磋商文件规定的截止时间后提交（上传）的任何响应文件。
21、响应文件的撤回和修改
21.1 供应商可在提交（上传）响应文件截止时间前，撤回其电子响应文件，具体操作方法见《操作手册》。供应商撤回电子响应文件的，则认为其不再参与本项目采购活动。
21.2 供应商可在提交（上传）响应文件截止时间前，对其电子响应文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。在提交（上传）响应文件截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件做任何修改。
21.3 在提交（上传）响应文件截止时间至磋商文件规定的磋商有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其电子响应文件。
五、响应文件开启（解密）与评审
22、响应文件开启（解密）
22.1 采购代理机构将在磋商公告中规定的时间和地点组织响应文件开启。供应商应当按时参加，并在“苏采云”系统规定的时间内对其电子响应文件进行解密。
22.2 供应商在开启（解密）过程中涉及到的响应文件解密、开启结果确认等工作，应当按照《操作手册》规定执行。
22.5 供应商未参加开启（解密）的，视同认可开启（解密）结果。
22.6 供应商在开启（解密）、澄清、磋商、最后报价、评审全过程中应保持通讯畅通，及时登录“苏采云”系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购代理机构及磋商小组联系。
23、磋商小组
23.1 响应文件开启（解密）后，采购代理机构将组织磋商小组进行评审。
23.2 磋商小组由评审专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。
23.3 磋商小组按照磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审并确定成交候选人。
24、评审过程的保密与公正
24.1 凡是与审查、澄清、评价和比较有关的资料以及成交建议等，采购人、评审专家、采购代理机构均不得向供应商或与评审无关的其他人员透露。
24.2 在评审过程中，供应商不得以任何行为影响评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。
24.3 采购代理机构和磋商小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。
25、响应文件的澄清
25.1 评审期间，磋商小组对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。
供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人（单位负责人）或其授权的代表签字。供应商的澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。
磋商小组并非对每个供应商都提出澄清、说明或者补正要求。
25.2 需要供应商进行澄清、说明或者补正的，磋商小组将通过“苏采云”系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按照要求在“苏采云”系统中提交“澄清响应函”，并加盖CA电子公章。澄清、说明或者补正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方法见《操作手册》。
25.3 接到磋商小组澄清、说明或者补正要求的供应商如未按要求响应，其风险由供应商自行承担。
26、对响应文件的审查
26.1 响应文件审查分为资格审查和符合性审查。
（1）资格审查：磋商小组依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备参加磋商采购的资格。
磋商小组在进行资格审查的同时，将在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备参加磋商资格，查询结果留存并归档。
接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参与政府采购活动的，联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。
（2）符合性审查：磋商小组依据磋商文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定其是否对磋商文件的全部实质性要求作出响应。
政府采购异常低价审查：
（一）评审过程中出现下列情形之一的，磋商小组应当启动异常低价响应审查程序：
根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）规定，政府采购评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标审查程序:
1.响应报价低于全部通过符合性审查供应商响应报价平均值65%的，即响应报价<全部通过符合性审查供应商响应报价平均值×65%；
2.响应报价低于通过符合性审查的次低报价供应商响应报价65%的，即响应报价<通过符合性审查的次低报价供应商响应报价×65%；
3.响应报价低于采购项目最高限价65%的，即响应报价<采购项目最高限价×65%；
4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
（二）评审委员会启动异常低价投标审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对响应价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间为30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随响应文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标处理。
采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。
异常低价投标审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。
未通过资格审查或符合性审查的供应商，将通过“苏采云”系统中告知其未通过的原因，评审结束后，将不再告知。
26.2 在磋商之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了磋商文件的要求。实质性响应的文件应当是与磋商文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。
所谓重大偏离或保留是指与磋商文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与磋商文件不一致，而且限制了合同中买方和采购代理机构的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定须经过磋商小组以少数服从多数的原则作出结论。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
26.3 如果响应文件实质上没有响应磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不符合要求的偏离或保留而使其成为实质性响应。
26.4 磋商小组将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：
（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。
26.5 磋商小组将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过“苏采云”系统告知投标人，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。
27、磋商程序
27.1 对于通过资格审查和符合性审查的供应商，磋商小组将集中与单一供应商分别进行磋商。
在磋商过程中，磋商小组可能根据磋商文件和磋商情况实质性变动的内容有：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将通过“苏采云”系统向供应商发出“磋商函”。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在“苏采云”系统提交“磋商响应函”，并加盖CA电子公章。供应商未按照要求作出响应的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理。
已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商采购，应在“苏采云”系统中提交“退出磋商函”，并加盖CA电子公章。
27.2 磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将在“苏采云”系统向所有实质性响应的供应商发出“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定的时间内提交最后报价。
磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，在“苏采云”系统中向其发出“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求其在规定的时间内提交最后报价。
最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购竞争性磋商采购方式理暂行办法》第三条第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。最后报价格式表须加盖CA电子公章，否则视为未实质性响应。
供应商未在磋商小组规定的时间内在“苏采云”系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理。
28、评审方法与评审标准
28.1 评审方法。详见本磋商文件第五章。
28.2 评审标准。详见本磋商文件第五章。
29、未实质性响应磋商文件的情形和采购活动终止
29.1 未实质性响应磋商文件的情形：
（1）供应商未按照磋商文件要求提交（上传）电子响应文件的。
（2）供应商在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子响应文件的。
（3）供应商不具备磋商文件中规定的资格要求的。
（4）未按照磋商文件规定要求签署、盖章的；
（5）未完整上传响应文件电子文档的,或上传的文件打不开的。
（6）供应商被信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定情形的。
（7）不符合磋商文件规定的实质性要求和条件的。（本磋商文件中带★部分为实质性要求和条件）
（8）本项目采购产品（如有）被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而供应商响应产品不在强制采购范围内或者未按要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的。
（9）供应商未通过符合性审查的。
（10）供应商未按照要求对磋商或者最后报价作出响应的。
（11）供应商提交两个（含两个）以上不同的最后报价的。
（12）供应商的最后报价超过了采购预算或者最高限价的。
（13）磋商小组认为供应商的最后报价明显低于其他通过符合性审查供应商的最后报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，将通过“苏采云”系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料，供应商不能证明其报价合理性的。
（14）响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。
（15）响应文件未按照磋商文件要求加盖公章（CA电子公章）的。
（16）其他法律、法规及本磋商文件规定的属于未实质性响应磋商文件的情形。
（17）不同的供应商响应文件制作机器码、文件创建标识码一致的。
（18）明显不符合技术规范、技术标准的要求的。
29.2 有下列情形之一的，视为供应商串通，响应无效：
（1）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制。
（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理磋商事宜。
（3）不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。
（4）不同供应商的响应文件异常一致或者最后报价呈规律性差异。
（5）不同供应商的响应文件相互混装。
29.3 采购活动终止的情形：
（1）因“苏采云”系统故障原因造成开启（解密）不成功的，或者至磋商文件规定的截止时间成功解密电子响应文件的供应商不足三家的。
（2）磋商小组认定磋商文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行，或者磋商文件内容违反国家有关强制性规定的。
（3）除本磋商文件第二章“五、响应文件开启（解密）与评审”第6.2条第三款规定的情形外，符合专业条件的供应商或者对磋商文件作实质响应的供应商不足三家的。
（4）出现影响采购公正的违法、违规行为的。
（5）因重大变故，采购任务取消的。
六、成交
30、确定成交单位
30.1 符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三条第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）规定情形的，可以推荐2家成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。
30.2 根据采购人的授权，磋商小组直接确定排名第一的成交候选供应商为成交供应商，采购代理机构将在江苏政府采购网发布成交结果公告，成交公告期限为1个工作日。
30.3 若有充分证据证明，成交供应商存在下列情形之一的，一经查实，将被取消成交资格：
（1）提供虚假材料谋取中标、成交的。
（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。
（3）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的。
（4）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。
（5）属于本磋商文件规定的无效情形，但在评审过程中又未被磋商小组发现的。
（6）成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同或者未按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同的。
（7）将政府采购合同转包的。
31、成交通知书
31.1 成交结果确定后，采购代理机构将向成交供应商发出成交通知书。请成交供应商在成交结果公告届满之日起30日内，登录“苏采云”系统及时领取（下载）成交通知书。因系统存储空间有限，自成交结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供成交通知书下载服务，因未及时下载造成的不利后果由成交供应商自行承担。
31.2 成交通知书将作为政府采购合同的一个组成部分。对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。
31.3 成交供应商应在成交后七个工作日内，向采购人和采购代理机构各提供一份与电子响应文件一致的纸质打印胶装响应文件，封面、骑缝需加盖公章。
31.4代理服务费按照国家计委计价格〔2002〕1980号文（服务）类标准的55%计取，相关费用按实计取，以上费用由采购人支付。
七、授予合同
32、签订合同
32.1 成交供应商应当在成交通知书发出之日起三十日内，按照磋商文件和成交供应商响应文件的规定，与采购人签订政府采购合同。
32.2 磋商文件、成交供应商的响应文件及磋商采购过程中有关澄清、承诺、磋商响应等文件均应作为合同附件。
32.3 签订合同后，成交供应商不得将合同标的转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。
32.4采购人应当在合同签订后2日内上传合同至苏采云公示。
33、合同标的的追加
33.1 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以按照《中华人民共和国政府采购法》第四十九条规定，与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。
34、政府采购履约资金扶持政策
34.1 成交供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。
35、履约保证金：本项目不收取履约保证金。
八、询问与质疑
36、询问
36.1 供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知其向采购人提出。
37、质疑提出
37.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。
37.2 供应商认为采购文件、采购过程、采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日（获取采购文件之日、成交结果公告发布之日）起七个工作日内以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。
供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购人、采购代理机构将只对供应商第一次质疑作出答复。
未按照采购公告要求获取采购文件的供应商，视为未参与该项目采购活动，不具备对该采购文件提出质疑的法定权利。
37.3 提出质疑时，必须坚持“实事求是”的原则，不能臆测。属于须由法定部门调查、侦查或先行作出相关认定的事项，质疑供应商应当依法申请具有法定职权的部门查清、认定，并将相关结果提供给采购人、采购代理机构。采购人、采购代理机构不具有法定调查、认定权限。
37.4 质疑函的接收方式为供应商书面原件提交。联系部门、联系电话和通讯地址详见磋商文件第一章。质疑实行实名制，不得进行虚假、恶意质疑。
37.5 质疑函应当使用范本，详见磋商文件第六章。供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，应当包括下列内容：
（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
（2）质疑项目的名称、编号；
（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
（4）事实依据；
（5）必要的法律依据；
（6）提出质疑的日期；
（7）必要的证明材料；
（8）营业执照复印件及授权委托书原件、法定代表人（单位负责人）身份证复印件、委托代理人身份证复印件。
供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖单位公章。
38、质疑函的受理和答复
38.1 质疑供应商应当保证其提出的质疑事项及必要的证明材料的真实性及来源的合法性，并承担相应的法律责任。对不能提供必要的证明材料的、涉及商业秘密的、非书面原件形式的、匿名的质疑函将不予受理。必要的证明材料要具备客观性、关联性、合法性，无法查实的（如宣传册、媒体报道、猜测、推理等）不能作为证明材料。采购人、采购代理机构不负责搜集必要的证明材料等工作。
38.2 对符合法定要求的质疑，采购人、采购代理机构接收并登记《质疑函登记表》。在处理过程中，发现需要质疑供应商进一步补充必要的证明材料的，质疑供应商应在法定的时间内提供，质疑答复时间相应顺延。质疑供应商不能按时提供必要的证明材料的，视同放弃质疑。
38.3 对不符合质疑要求的，采购人、采购代理机构有权要求其补充必要的证明材料，质疑供应商未在法定时间内补充必要的证明材料的，视同放弃质疑。
38.4 以下情形的质疑依法不予受理：
（1）内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。
（2）超出政府采购法定期限的质疑。
（3）以传真、电子邮件等方式提交的非原件形式的质疑。
（4）未参与采购活动或在采购活动中自身权益未受到损害的供应商提出的质疑。
（5）供应商组成联合体，联合体中任何一方或多方未按要求签字（盖章）、加盖公章的质疑。
38.5 采购人、采购代理机构依法受理的质疑，将按照政府采购有关规定，在法定期限内作出答复。
九、政府采购政策功能
39、落实的政府采购政策
39.1本项目执行《关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》（财库〔2020〕46号，以下简称《办法》）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号，以下简称《通知》）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）的规定，专门面向中型企业、小型企业、微型企业、残疾人福利性单位、监狱企业采购。
39.2参加政府采购活动的供应商应当提供的材料：
（1）供应商为中型企业、小型企业、微型企业的，提供《中小企业声明函》（第六部分“响应文件格式”）。
（2）供应商为残疾人福利性单位的，符合财库〔2017〕141号文件规定条件的残疾人福利性单位视同小型企业、微型企业，提供《残疾人福利性单位声明函》（第六部分“响应文件格式”）。
（3）供应商为监狱企业的，提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
根据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），监狱企业视同小型企业、微型企业，享受政府采购支持政策。监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业参加政府采购活动时，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
40、支持绿色发展
40.1本项目执行《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）等有关规定，采购产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。
40.2为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，投标人提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。
40.3 为落实挥发性有机化合物（VOCs）治理要求，本项目采购标的如涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，投标人应当执行国家和我省VOCs含量限制标准，并优先使用低挥发性原辅材料。投标人使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等将纳入政府采购合同条款。
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连云港市城区绿地养护政府采购合同

甲方：                   （以下简称甲方）
乙方：                   （以下简称乙方）
根据连云港市海州区主城区绿化精细化养护管理试点项目的采购文件及该文件的投标文件和中标通知书，甲乙双方就以下绿化养护的中标事宜，签订本合同书。
一、合同内容
1、养护范围：本项目主要对海连路（西盐河路－凌州广场）、西盐河路（高铁站－秦东门大街）、朝阳路（西盐河路－学院路）、人民路（高铁站－解放东路）、凌州西路（解放东路－凌州广场）五条（段）道路的行道树、绿化隔离带等道路附属绿化及附属绿化设施进行一次性提升及日常养护。一次性提升部分具体实施的项目、要求、时间等，以采购人书面通知为准。（详见附件工程量清单）。
2、养护期限：自 2026年  月  日起至2028年  月  日止。试用期半年，若试用期内考核有三个月分数在80分以下，甲方有权解除合同。具体进场时间以甲方书面通知为准，延迟进场的，按照时间扣除相应养护经费。该标段2026及2027年内绿化考核均达90分以上，养护期限顺延至2028年 月 日。
3、养护内容：绿地日常养护（修剪、剥芽、病虫害防治〈包括美国白蛾防控〉、灌溉、树穴切边、除草、保洁、清枯枝及死膀、枯死树处理、加土扶正、乔木树木回缩、处理树线矛盾、片植绿篱及花径切边、涂白、环境清理及绿地巡查看护；绿化设施养护及看管（如树池、树篦、园路、景石等绿地内绿化设施）；广场卫生、秩序。
4、本项目负责人为：        （身份证号码：                  ）。如更换项目负责人，须经连云港市海州区住房和城乡建设局审批，所更换项目负责人职称不能低于原项目负责人职称。
二、下列文件为本合同不可分割部分
1、中标通知书；
2、乙方中标的投标文件；
3、采购文件；
4、乙方在投标评标过程中所作的其它承诺、声明、书面澄清等。
三、合同价款：
合同价款人民币（大写）              （          元）。其中包括日常养护经费（含绿地养护及绿化设施养护）         元，附属绿化设施进行一次性提升         元。
四、甲方权利和义务
    1、 甲方委托连云港市海州区住房和城乡建设局全面负责本合同范围内的管理工作；
2、 根据甲方绿化养护要求及乙方响应文件中的承诺，对乙方提供的服务及履行本合同情况实行验收考核；
3、如遇有重大节日、外事活动、创建检查等，甲方有权要求乙方组织加班、突击工作，乙方需无条件服从，并及时完成甲方布置的任务；
4、 按照《连云港市城区绿地养护考核评分表》细则实施考核（详见附件:2），甲方对乙方养护管理工作进行检查考核打分，并根据考核结果支付养护费用；质量标准执行《江苏省城市园林绿化养护管理分级标准》一级管护绿地标准、《江苏省城市园林建筑和设施维护管理规范》、《江苏省城市园林绿化植物养护管理规范》等绿地养护技术规范、绿化养护及草花采购质量及种植质量标准和有关要求；
5、甲方有义务在适当的范围内公开考核结果；
五、乙方权利和义务
1、 乙方根据《连云港市城区绿地养护考核评分表》和有关要求，积极主动保质保量地完成绿化养护工作。
2、接受并主动配合甲方及行业管理部门的检查。
3、如遇创建检查、重大节日、外事活动，养护单位需无条件服从管理单位的要求，突击安排人员或加班，涉及的相关费用由养护单位自行负责。如组织不力，未能达到相关要求并造成不良后果，每发生一次，最低扣款2000元。
4．因乙方养护管理不善（包括人为损坏）而损坏的植物、设施应负责及时补植和修复，或照价赔偿。
5、为保证管理到位，乙方应配备专职管理人员（项目负责人）每天现场巡查，有紧急情况随叫随到。若检查发现项目负责人不在标段内，每次扣除养护经费2000元。做好日常养护台账记录，建立绿化养护技术档案。并在每月二十五日前将每月的养护总结及下月的工作计划报送连云港市海州区住房和城乡建设局。
6、乙方应做好详细的养护台账，建立养护档案，并在每月二十五日前将每月的养护总结及下月的工作计划报送连云港市海州区住房和城乡建设局。
7、项目负责人必须每月参加连云港市海州区住房和城乡建设局召开的月度工作会议，如有特殊情况不能按时参加者，必须由单位分管绿化养护管理领导或法人参加会议，否者视为乙方未参加会议，甲方有权直接在当月养护经费中扣除10000元。
8、乙方有义务对养护范围内所有绿化苗木进行看护，并对非法破坏绿地行为进行制止，如发现制止不及时，一次扣除当月养护经费10%。
9、占用绿地苗木移植工作由连云港市海州区住房和城乡建设局统一安排，养护单位需无条件配合。若未经区住建局同意私自批准挖掘占用的，责令按照原样恢复并处以5000-50000元罚款。
10、及时完成12345等各类平台、媒体曝光及市民投诉需办理的案件，不能及时处理的一次扣5分，并直接在当月养护经费中扣除5000元；
11、养护工人应统一着装上岗，绿化养护工人、保安保洁人员、机械设备按养护合同要求配备，每次检查、抽查，少一人扣1000元养护经费，少2人扣2000元养护经费，以此类推。此项与养护考核打分不相冲突。
12、养护单位项目负责人须保持通讯24小时畅通，如遇到紧急情况联系不到项目负责人的，扣除2000元养护经费。项目负责人遇不可抗因素无法完成工作的，应由单位分管养护领导及时接管工作。
      13、统一着装上岗，做到工完场清，文明作业。
14、汛期及台风多发季乙方应有专人值班，并成立防汛防台风应急队伍，负责本项目的防汛防台风应急工作，配备油锯、清运卡车等机械设备确保交通安全畅通。
15、绿化附属设施管理条款：
乙方每星期对所有园路铺装，特别是接缝处进行检查，如发现松动、拱起，应及时紧固，如发现破损应及时更换。
（1）绿地保洁
保证广场、道路、绿地干净卫生，无纸屑、烟头、瓜子皮屑、果壳、丢弃包装物、口香糖迹、痰迹、油渍、呕吐物、粪便、白色垃圾、落叶、落花、无积水、杂物、泥块、石块等。
（2）雕塑的保养措施
①24小时保洁，必须达到物品面貌、型态、轮廓清楚逼真、无附着物，保持原有色泽及姿态；
②每星期一次对雕塑的各部位或组成部分进行安全查验，发现松动或破损及时向项目负责人及连云港市海州区住房和城乡建设局汇报，并协同相关专业技术人员进行补救；
③严禁游人攀登雕塑或其他可能引起破损的行为，设立警示牌；
④每年雕塑进行一次全面技术性翻新，主要是使用一些防酸防风化的化学药剂，使其日晒雨淋不走样；
⑤防腐木条保持完好、无损坏，每半年在甲方监督验收下实施一次木蜡油油漆；
⑥绿化设施玻璃需保持完整，无安全隐患。
（3）石凳、石桌的保养措施
①表面保洁（主要是清除顽垢和粘物）；
②严禁重碾，加强保卫工作；
③每隔半年对各结构部件及各结合部进行内质检查，发现松动、移位等马上浇筑恢复，发现断损立即恢复原状；
④每年对小品表面进行光洁度处理一次，保持其观赏性。
（4）窨井、雨水口的保养措施
①窨井盖表面、雨水口应24小时保洁；
②根据污物的渗入量定时检查窨井、雨水口进行清除杂物的工作，保证路面排水通畅；
③每隔半年对窨井及雨水口进行一次维修保养。
（5）用电安全
①乙方如增改电气设备或安装电气设备，应事先向甲方提出申请，经审批后方可进行施工，施工人员必须持专职电工有效证件。
②严禁使用有安全隐患的电器设备。
③乙方每周对养护范围内的电力设施及线路进行检查，若发现存在安全隐患，及时上报甲方，并给予维修整改。
养护过程中，因乙方未按养护要求操作（如铺装不平绊脚、雨水井盖丢失、雕塑松动、用电不当触电等），造成人身伤害或财产损失的，由乙方自行承担。
（6） 绿地秩序管理
①未经连云港市海州区住房和城乡建设局批准严禁在绿地内从事文化、体育、地摊、展览、展销等大型群众性活动；
②各种车辆应按要求到指定地点停放；
③遇法律、法规、规章规定的其他禁止性行为制止无力时应及时报警并报连云港市海州区住房和城乡建设局。
六、绿化养护内容的调整
1、附件工程量清单由中标单位养护进场后与招标单位代表共同进行详细工程量统计，统计结果甲乙双方代表签字确认并作为本合同附件工程量的有效版本，若统计后发现实际工程量与招标工程量有偏差，无论偏差正负或大小，合同价款养护经费及实际所拨养护经费将不做调整。一次性提升部分具体实施的项目、要求、时间等，以采购人书面通知为准，否则不予结算。
2、养护过程中因规划调整、建设需要或其它原因造成养护工程量增减变化的，甲方有权依据增减变化的实际数量及相应投标报价明细按实调整养护金额。
七、绿化养护基本要求
1、为确保养护质量，乙方需对中标后的绿地落实专人进行动态养护管理，着装上岗，全天候作业。
2、养护过程中，乙方必须采取周密的安全措施，以避免对人身和财产的损害。如因乙方操作不当、养护不当（如蛀干害虫未及时防治引起枝条砸落）或管理不善而造成人身伤害或财产损失的，由乙方自行承担责任。
3、因不可抗拒因素（如由于台风、暴雨、大雪等自然灾害引起树木突然倒塌，碰线、碰屋、非养护原因造成的树枝伤人、伤物），乙方应迅速组织力量，半小时内到达现场并及时处理。
4、对于乙方养护期间由于养护工作不能及时完成，甲方有权安排第三方进行养护，所发生的费用从乙方月度养护费中扣除。
5、乙方养护期间的乔灌花草保存率低于要求的，必须在适合的季节及时补植同品种、同规格的苗木，并确保成活。若乙方未按规定补植，甲方有权安排第三方进行种植，所发生的苗木费及补植费用从乙方养护经费中扣除。
6、做好绿地保安工作，无重大破坏和偷盗案件，如遇重大事件及时上报，因管理不到位造成的损失由乙方承担。
7、苗木补植质量要求参照《江苏省城市园林绿化植物种植技术规定》（试行）及CJJ82-2012《园林绿化工程施工及验收规范》。
8、人员及机械设备配置要求见下表
本项目主要对海连路（西盐河路－凌州广场）、西盐河路（高铁站－秦东门大街）、朝阳路（西盐河路－学院路）、人民路（高铁站－解放东路）、凌州西路（解放东路－凌州广场）五条（段）道路的行道树、绿化隔离带等道路附属绿化及附属绿化设施进行一次性提升及日常养护
各路段人员及机械设备配置要求表
	人员及机械
设备配置
	路段

	
	海连路（西盐河路－凌州广场）
	西盐河路（高铁站－秦东门大街）
	朝阳路（西盐河路－学院路）
	人民路（高铁站－解放东路）
	凌州西路（解放东路－凌州广场）

	绿化养护人员（人）
	10
	12
	18
	14
	8

	5吨以上洒水车（辆）
	1
	2
	4
	1
	1

	清运卡车（辆）
	1
	1
	2
	2
	1

	车载高程喷雾机（辆）
	
	
	
	
	

	草坪机（台）
	1
	1
	2
	-
	2

	绿篱机（台）
	4
	6
	8
	8
	4

	割灌机（台）
	4
	4
	6
	6
	4

	打药机（台）
	2
	2
	2
	2
	2

	油锯（台）
	3
	3
	3
	3
	3

	移动升降车（辆）
	1
	1
	1
	1
	1



八、价格与支付
1、考核分数与当月养护经费挂钩，考核分数95(含)分以上， 全额拨付养护经费；90(含)～95分，94分扣减经费的1%;93分扣减经费的2%;92分扣减经费的3%;91分扣减经费的4%;90分扣减经费的5%;85(含)～90分，89分扣减经费的7%;88分扣减经费的9%;87分扣减经费的11%;86分扣减经费的13%; 85分扣减经费的15%;80(含)～85(不含)分，84分扣减经费的19%,83分扣减经费的23%,82分扣减经费的27%,81分扣减经费的31%,80分扣减经费的35%;80分(不含)以下为不合格，扣除当月养护经费。
2、每个月支付的合同价款=（年度合同价款-按实结算部分费用）÷12-相应处罚金+按实结算部分费用。
3、专项独立报价部分（试点路段绿化一次性维修及提升部分）费用根据验收合格后的发生量支付，未实施或未完全实施的不予支付。日常做好实时计量签证（签证资料后补的将不予结算），超过合同量的不予结算。验收后的次月结算。试点路段绿化一次性维修及提升专项费用，最终按项目验收合格后的实际完成工程量及审计审定结果作为结算依据。本项目乙方对应的报价总额，不作为最终结算的依据，最终结算金额以实际实施、审计审定金额为准。
4、养护经费月度计算，季度拨付。
5、根据国家现行税法对甲方征收的与本合同有关的税费均由甲方承担；根据国家现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方承担。
九、不可抗力
1、因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方迟延履行后发生严重后果的，不能免除责任。
2、合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。
[bookmark: _Toc13543221]   十、合同的解除和转让
1、合同的解除：
（1）甲方和乙方协商一致，可以解除合同。
（2）有下列情形之一，合同一方可以解除合同：
①乙方中标后一个月内未配备齐投标时承诺的机械设备（需自有），甲方有权解除合同；
② 因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；
③ 因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同；
④有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方以主张解除合同，合同在书面通知到达对方时解除；
2、合同的转让：合同的部分和全部都不得转让。
[bookmark: _Toc13543222]十一、合同的生效
本合同在双方签字盖章，乙方向甲方交纳履约保证金，并经连云港市海州区住房和城乡建设局备案后即生效。
[bookmark: _Toc13543223]十二、争议解决
[bookmark: _Toc13543224]甲乙双方因合同发生争议，签约双方应友好协商解决。协商不成，双方约定由连云港仲裁委员会裁决。
十三、附则
1、合同份数
本合同正本五份，采购中心、政府采购管理处及连云港市海州区住房和城乡建设局各执壹份，甲乙双方各执壹份。
2、未尽事宜：
本合同未尽事宜应按《中华人民共和国合同法》以及其同相关法律、法规之规定解释。
十四、合同附件
附件1：工程量清单
发包人：（公章）               承包人：（公章）                  鉴证方：

法定代表人：                  法定代表人：                     法定代表人：

委托代表人：                  委托代表人：                     委托代理人：
     

年    月    日



附件2：连云港市海州区主城区绿化精细化养护管理试点项目
考核办法
为促进我区绿地精细化养护管理试点项目工作规范化、制度化，进一步强化考核工作，提高养护管理水平，特制定本办法。
一、考核范围
我区绿地精细化养护管理试点项目适用本办法进行考核。
二、考核内容
考核内容为《连云港市园林绿化养护管理规定》(试行)及养护合同规定的全部作业内容。
三、考核形式
（一）养护单位自查
养护单位制定内部考核标准及评分办法，对本项目养护路段进行考核检查。
（二）日常考核
考核单位：由市住建局（市政公用事业发展中心）与区住建局绿化部门共同检查考核。
1、养护单位在月底前上报次月重点养护内容工作计划。
上报形式：养护单位通过书面形式进行上报，书面形式需加盖单位公章。
2、养护单位按照工作计划和整改通知书要求，按时间节点将完成的养护工作内容及时上报考核单位，申请检查验收。
报验形式：养护单位通过书面形式，书面形式需加盖单位公章。养护单位应由专人一事一报，即在每项任务完成后进行报验。
（三）月度考核
考核单位组成考核小组每月对各养护路段进行定期考核，时间为每月下旬。另外，日常管理过程中，考核单位对养护路段进行不定期考核，并且根据季节特点制定每月绿地养护工作重点，进行专项考核。
（四）季度考核
由考核单位组织园林绿化专家根据养护单位自查结果进行抽查，每季度考核一次，考核内容侧重根据季度养护重点确定，时间不定。
四、例会制度
1、月度例会：考核单位组织养护单位项目负责人召开月度例会。会议通报上月考核情况并安排下月工作重点。
2、季度例会：考核单位组织召开季度例会。会议通报季度考核结果。
3、年终总结会：考核单位组织召开年终总结会。会议通报年度考核结果。
五、考核评分
1、考核实行百分制，评分依据详见《连云港市城区绿地养护考核评分表》。
2、每月考核由日常巡查、月度考核、季度考核组成。月度考核得分占月度考核综合得分的40%,日常巡查考核得分占月度考核综合得分的60%。
若某月发生季度考核，则月度考核得分占月度考核综合得分的30%，季度考核占月度考核综合得分的30%，日常巡查考核得分占月度考核综合得分的40%。
3、考核分数与当月养护经费挂钩，考核分数95(含)分以上， 全额拨付养护经费；90(含)～95分，94分扣减经费的1%;93分扣减经费的2%;92分扣减经费的3%;91分扣减经费的4%;90分扣减经费的5%;85(含)～90分，89分扣减经费的7%;88分扣减经费的9%;87分扣减经费的11%;86分扣减经费的13%; 85分扣减经费的15%;80(含)～85(不含)分，84分扣减经费的19%,83分扣减经费的23%,82分扣减经费的27%,81分扣减经费的31%,80分扣减经费的35%;80分(不含)以下为不合格，扣除当月养护经费。
六、奖惩办法
1、养护合同试用期半年内，若试用期半年内考核有三个月分数在80分以下，甲方有权解除合同。
2、养护合同试用期半年内，除非甲方要求或者甲方同意，乙方不得更换项目负责人。
3、若发现有项目转包、资质借用、挂靠等违规问题，经查实甲方有权立即解除合同。
4、项目负责人必须参加月度及季度工作会议，如有特殊情况 不能按时参加者，必须由单位分管养护工作领导或法人参加会议，否则视为养护单位未参加会议，管理单位有权直接在当月养护经费中扣除1000元。
5、试点路段内的挖掘占用审批由区住建局统一负责，养护单位需无条件配合。若未经区住建局同意私自批准挖掘占用的，责令按照原样恢复并处以5000-50000元罚款。
6、如遇创建检查、重大节日、外事活动，养护单位需无条件服从管理单位的要求，突击安排人员或加班，涉及的相关费用由养护单位自行负责。如组织不力，未能达到相关要求并造成不良后果，每发生一次，最低扣款2000元。
7、及时完成12345等各类平台、媒体曝光及市民投诉需办理的案件，不能及时处理的一次扣5分，并直接在当月养护经费中扣除5000元。
8、养护工人应统一着装上岗，绿化养护工人、保安保洁人员、机械设备按养护合同要求配备，每次检查、抽查，少一人扣1000元养护经费，少2人扣2000元养护经费，以此类推。此项与养护考核打分不相冲突。
9、养护单位项目负责人须保持通讯24小时畅通，如遇到紧急情况联系不到项目负责人的，扣除2000元养护经费。项目负责人遇不可抗因素无法完成工作的，应由单位分管养护领导及时接管工作。
七、其他
如已签养护合同内容与本考核办法有冲突，以本考核办法为准。
八、附件
附件：1、连云港市城区绿地养护考核评分表
2、 连云港市城区绿地日常巡查考核评分表




附件1
连云港市城区绿地养护考核评分表
	考评项目
	项目扣分检查
	单位分值
	项目自评分
	存在问题

	园艺部分（55分）
	生长势不好，生长季节有明显黄叶、焦叶、焦枝
	1-5
	
	

	
	未按规程及时修剪，影响景观效果
	1-10
	
	

	
	有明显枯死枝、下垂枝、断残枝等，树木有大片光秃落叶
	1-5
	
	

	
	行道树分枝点以下有萌蘖枝，内膛有徒长枝等
	1-5
	
	

	
	有枯死株
	1-5
	
	

	
	树干倾斜度大于10度，树木不整齐，有杂草
	1-5
	
	

	
	绿地内有明显植空带、斑秃、杂草
	1-10
	
	

	
	有明显缺株
	1-5
	
	

	
	树木支撑处理
	1-5
	
	

	植物保护（10分）
	绿篱色块及病虫危害不及时治理，症状明显时。
	1-3
	
	

	
	树木病虫害明显。
	1-3
	
	

	
	草坪、地被类地上地下有明显病虫害。
	1-2
	
	

	
	高大乔木在风暴来临时未采取有效措施引起树木倒伏
	1-2
	
	

	
	冬季乔木未涂白(做越冬防护)或不合格
	1-10(属冬季项目，单独计分)
	
	

	设施、环境卫生（10分）
	保洁不到位，绿地内有果皮、纸屑、干枯枝叶等杂物
	1-3
	
	

	
	垃圾清运不及时，垃圾桶内垃圾有外溢
	1-3
	
	

	
	灯具、椅凳、栏杆、花坛、绿化健身石、广场路面、喷泉、小品、木栈道、桥等设施残缺不全，不及时修复和更换
	1-2
	
	

	
	有焚烧垃圾、乱贴、乱画、小广告等现象
	1-2
	
	

	施肥浇水（5分）
	干旱期浇水或浇水不及时，冬季未浇防冻水或防冻浇水不及时导致苗木死亡
	1-3
	
	

	
	未按要求施肥
	1-2
	
	

	秩序管理（5分）
	绿地、广场内堆放东西和停放自行车、机动车、有人为践踏绿地等现象
	1-2
	
	

	
	绿地、广场内有摊点、树上有披挂、晾晒衣物等
	1-3
	
	

	养护日志及计划（2分）
	养护日志及计划不按时上交，日志、计划不整齐、不全面
	1-2
	
	

	12345平台信息处理、媒体曝光、市民投诉、受上级领导等(5分)
	12345等各类平台信息及市民投诉处理不及时、受上级领导批评或媒体曝光
	1-5
	
	

	养护人员（6分）
	未按《各路段人员及机械设备配置要求》配齐养护人员；有突击任务未按单位要求增加人员
	2分/人
	
	

	其他工作（2分）
	没有完成要求的其他工作情况视情扣分
	1-2
	
	

	合计
	——
	——
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附件2
连云港市城区绿地日常巡查考核评分表

	序号
	项目
	分值
	考评项
	扣分标准
	扣分
	备注

	1
	园艺部分
	40分
	垃圾清理
	保洁不到位，绿地内有果皮、纸屑、干枯枝叶等杂物
	1-4分
	本考核内容发现相关问题即扣除相应分  数，之后按整改情况拖延一天扣除1分， 拖延两天扣除2分，以此类推。整改期   限由现场考核人员根据整改内容及工作
量确定，如养护单位养护单位认为整改 期限不够，可在接到通知一个工作日内  提出合理依据并经同意后延长整改期
限 。

	
	
	
	
	拉圾清运不及时，垃圾箱内垃圾有外溢
	1-4分
	

	
	
	
	拔草
	绿地内有明显杂草未及时清理
	1-4分
	

	
	
	
	浇水
	干旱期未浇水或浇水不及时，冬季未浇防冻水或浇防冻水不及时导致苗木死亡
	1-4分
	

	
	
	
	修剪
	行道树分枝点以下有萌蘖枝，乔灌木徒长枝、枯死枝等；
	1-4分
	

	
	
	
	
	未按规程及时修剪，影响景观效果(包括草坪、乔灌木、 色块等)
	1-4分
	

	
	
	
	病虫害
	绿篱色块及球类病虫害不及时治理，症状明显。
	1-4分
	

	
	
	
	
	树木病虫害明显。
	1-4分
	

	
	
	
	
	草坪、地被类地上地下有明显病虫危害。
	1-4分
	

	
	
	
	其它
	包括园艺技术规范、植物保护、设施养护、卫生管理、 秩序管理、施肥浇水、群众投诉及平台处理等工作
	1-4分
	

	2
	人数
	10分
	养护人员数量
	每缺一人扣2分
	2-10分
	本项与合同内扣除相应养护经费不冲突

	3
	月度考核
	10分
	月度考核通报整改情况
	每项未整改扣3-5分
	3-10分
	

	4
	重点养护工作内容
	20分
	每月确定的重点养护工作内容
	按照实际要求和规定实施，不达标的相应扣分，每拖延一天扣1分
	1-20分
	

	5
	绿地占用
	20分
	未发现、发现未制止
	每拖延一天扣2分
	2-6分
	

	
	
	
	有手续但超时、超面积占用未制止
	每拖延一天扣1分
	1-5分
	

	
	
	
	种菜现象
	每拖延一天扣1分
	1-5分
	

	
	
	
	其它
	每拖延一天扣1分
	1-4分
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[bookmark: _Hlk188525560][bookmark: _Toc61149622][bookmark: _Toc26554097][bookmark: _Toc23828480]第四章 项目需求
[bookmark: _Toc25773][bookmark: _Toc465856615]说明：本项目采购方式为竞争性磋商，项目属性为服务，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为  其他未列明行业  。
1、根据《政府采购需求管理办法》等有关规定，采购人确定采购需求。
2、本磋商文件中标注★的款项为实质性要求和条件，由采购人根据实际情况设置，供应商须逐条明确作出满足实质性要求和条件的响应，否则将按无效响应处理。
一、采购内容
本项目主要对海连路（西盐河路－凌州广场）、西盐河路（高铁站－秦东门大街）、朝阳路（西盐河路－学院路）、人民路（高铁站－解放东路）、凌州西路（解放东路－凌州广场）五条（段）道路的行道树、绿化隔离带等道路附属绿化及附属绿化设施进行一次性提升及日常养护。
★二、管理要求
绿地养护必须达到《江苏省城市园林绿化养护管理分级标准》一级管护绿地标准、《江苏省城市园林建筑和设施维护管理规范》、《江苏省城市园林绿化植物养护管理规范》、《连云港市城区市政及绿地养护管理检查考核办法》等绿地养护技术规范、绿化养护及草花采购质量及种植质量标准和有关要求，积极主动保质保量地完成绿化养护工作。
草花采购质量及种植标准
	序号
	内容
	草花质量及种植标准

	1
	草花
质量
	1、严格按照采购品种系列和数量供苗；
2、挑选的花卉必须是F1代；
3、7叶以上成品苗，体型丰满，无病株、杂株，生长均衡，色泽鲜艳，花色饱满，花壮，矮生；
4、新换花的开花率必须大于60%（观叶品种除外），盛花期开花量不小于85%，残花率不大于30%。

	2
	种植
标准
	1、每次换花前先深翻30厘米以上，调整地形、去除多余种植土壤、施肥，施肥量不少于0.12kg/㎡；
2、种植密度为视具体品种而定，一般不小于81株/㎡，株间距不超过5cm；
3、图案清晰，线条流畅，分隔明显，土球不暴露，泥块细平整，工完场地清，路面无泥浆，整洁卫生；
4、保证种植面积，不随意变更草花种植面积。

	3
	其它
	1、更换草花需提前一周向甲方提交更换的草花样品、设计图案以及更换方案的书面申请，确认后方能实施更换；
2、草花栽植前需进行现场验收，符合甲方要求并书面确认后方可栽植；
3、草花整体更换间隔期不超过7天。


 
三、项目需求清单
（1）试点路段绿地工程量清单
	序号
	名称
	绿地类型
	起始点
	绿地长度（m)
	中间及两侧绿带（㎡）
	行道树折算绿地面积（㎡）
	行道树树种
	数量（株）
	胸径
	花灌木 色块等树种
	花箱数量面积（㎡）
	草花面积（㎡）
	路侧绿带
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	中分带
	隔离带
	人行道
	路侧
	
	
	
	
	面积（㎡）
	

	1
	朝阳路
	主干道
	学院路-瀛洲路
	6636 
	21965 
	9372 
	银杏
	　
	184
	　
	　
	181株 （<20cm） 1株（20-30cm）2株（30-40cm）
	紫薇 火棘 竹 紫叶李 广玉兰 
	　
	　
	30937
	　

	
	
	
	
	
	
	
	香樟
	　
	　
	179
	　
	54株 （<20cm）96株（20-30cm）29株（30-40cm）
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	榉树
	　
	　
	149
	　
	133株 （<20cm）16株（20-30cm）
	
	
	
	
	

	
	
	主干道
	学院路-瀛洲路
	　
	　
	　
	国槐
	　
	145
	　
	　
	25株 （<20cm）94株（20-30cm）26株（30-40cm）
	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	
	
	
	
	
	法桐
	　
	　
	38
	　
	18株 （<20cm）20株（20-30cm）
	
	
	
	
	

	
	
	主干道
	瀛洲路-盐河南路
	　
	　
	5746 
	法桐
	　
	　
	339
	　
	13株 （<20cm） 31株（20-30cm) 221株（30-40cm) 66株（40-50cm） 8株（50-60cm)
	冬青 雪松 女贞
	　
	　
	1515 
	　

	
	
	
	
	
	
	
	香樟
	　
	　
	29
	　
	29株（20-30cm)
	
	
	
	
	

	2
	海连路
	主干道
	凌洲西路-瀛洲路
	3721 
	8574 
	7992 
	榆树
	　
	　
	83
	　
	83株（<20cm） 
	石楠 樱花
	　
	　
	19482 
	　

	
	
	
	
	
	
	
	香樟
	　
	　
	130
	　
	129株（<20cm） 1株（20-30cm)
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	法桐
	　
	　
	438
	　
	83株（<20cm） 185株（20-30cm) 139株（30-40cm) 30株（40-50cm) 1株<60cm
	
	
	
	
	

	
	
	主干道
	瀛洲路-盐河南路
	　
	　
	4291 
	女贞
	　
	　
	74
	　
	61株 （<20cm） 13株（20-30cm)
	女贞 石楠
	125
	　
	38 
	　

	
	
	
	
	
	
	
	榆树
	　
	　
	76
	　
	21株 （<20cm） 42株（20-30cm) 11株（30-40cm) 2株（40-50）
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	香樟
	　
	　
	27
	　
	11株 （<20cm） 10株（20-30cm) 5株（30-40cm) 1株（40-50）
	
	
	
	
	

	3
	凌洲西路
	主干道
	港城大道-解放东路
	2232 
	6697 
	4086 
	马褂木
	　
	　
	111
	　
	111株（<20cm）
	冬青 石楠 侧柏 月季 女贞
	　
	　
	7185 
	　

	
	
	
	
	
	
	
	法桐
	　
	　
	224
	　
	207株（<20cm） 13株（20-30cm) 4株（30-40cm)
	
	
	
	
	

	4
	人民路
	主干道
	解放东路-南极北路
	4729 
	19941 
	6393 
	广玉兰
	　
	　
	71
	　
	71株（<20cm）
	石楠 女贞 竹 榉树 海桐 
	　
	　
	2886 
	　

	
	
	
	
	
	
	
	法桐
	　
	　
	499
	　
	34株（<20cm） 217株（20-30cm) 196株（30-40cm) 50株（40-50cm) 2株<60cm
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	石楠
	　
	143
	114
	　
	257株（<20cm）
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	国槐
	　
	　
	14
	　
	14株（<20cm）
	
	
	
	
	

	
	
	主干道
	南极北路-盐河北路
	483 
	1901 
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	女贞 石楠 松树 海棠
	　
	　
	　
	　

	
	
	主干道
	盐河北路-海连西路
	4864 
	17794 
	5751 
	法桐
	　
	　
	211 
	　
	4株(20-30) 164株(30-40) 43株(40-50)
	石楠 女贞 紫薇 国槐 紫叶李
	　
	　
	1389 
	　

	
	
	
	
	
	
	
	落雨衫
	　
	　
	139 
	　
	139株(＜20cm)
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	栾树
	　
	81 
	　
	　
	81株(＜20cm)
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	国槐
	　
	31 
	　
	　
	31株(＜20cm)
	
	
	
	
	

	5 
	盐河路
	主干道
	秦东门大街-海宁西路
	2076 
	4152 
	3369 
	栾树
	　
	33 
	　
	　
	33株(<20cm)
	冬青 龙柏 女贞 火棘 石楠
	　
	527 
	6028 
	　

	
	
	
	
	
	
	
	广玉兰
	　
	227 
	　
	　
	227株(<20cm)
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	银杏
	　
	　
	287 
	　
	227株(<20cm) 60株(20-30)
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	香樟
	　
	　
	220 
	　
	48株(<20cm) 164株(20-30) 8株(30-40) 
	
	
	
	
	

	
	
	主干道
	海宁西路-朝阳西路
	1173 
	2243 
	2526 
	栾树
	　
	95 
	　
	　
	95株(<20cm)
	冬青 龙柏 女贞 火棘 石楠
	　
	　
	1708 
	　

	
	
	
	
	
	
	
	广玉兰
	　
	88 
	　
	　
	88株(<20cm)
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	银杏
	　
	　
	239 
	　
	239株(<20cm)
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	香樟
	　
	　
	128 
	　
	34株(<20cm) 79株(20-30) 15株(30-40) 
	
	
	
	
	

	
	
	主干道
	朝阳西路-海连西路
	1762 
	2975 
	2457 
	广玉兰
	　
	276 
	　
	　
	276株(<20cm)
	冬青 龙柏 石楠
	　
	　
	9608 
	　

	
	
	
	
	
	
	
	银杏
	　
	　
	161 
	　
	161株(<20cm)
	
	
	
	
	

	
	
	主干道
	海连西路-解放西路
	1664 
	2910 
	3114 
	广玉兰
	　
	158 
	　
	　
	158株(＜20cm)
	龙柏 海桐 石楠 冬青 
	10 
	　
	365 
	　

	
	
	
	
	
	
	
	银杏
	　
	　
	144 
	　
	117株(＜20cm) 27株(20-30)
	
	
	
	
	

	
	
	主干道
	解放西路-人民路
	1039 
	1917 
	6641 
	广玉兰
	　
	71 
	　
	　
	71株(＜20cm)
	龙柏 海桐 石楠 冬青 
	　
	　
	1618 
	　

	
	
	
	
	
	
	
	银杏
	　
	　
	70 
	　
	70株(＜20cm)
	
	
	
	
	

	小计
	　
	　
	91069 
	61738 
	　
	　
	1532 
	4194 
	　
	　
	　
	135 
	527 
	82759 
	　








（2）试点路段（游园）绿地工程量清单
	序号
	游园广场名称
	绿地总面积（㎡）
	绿化面积（㎡）
	铺装面积（㎡）
	铺装种类
	绿地类型
	位置
	行道树树种
	数量（株）
	生长情况（缺株数量 多少株死亡或濒临死亡）
	乔木数量（胸径30cm以上）
	花灌木 色块等树种
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	种类
	数量
	
	

	5
	银河园
	1542 
	1542 
	　
	　
	街头游园
	朝阳中路与海昌南路交叉口东北侧游园
	　
	　
	　
	合欢树
	1
	冬青 金边黄杨 
	　

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	雪松
	3
	
	

	6
	总工会旁游园
	2512 
	2512 
	　
	　
	街头游园
	朝阳中路祥源国际大厦北侧总工会旁游园
	　
	　
	　
	香樟
	4
	石楠 冬青
	　

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	法桐
	1
	
	

	7
	祥和园游园
	1663 
	1663 
	　
	　
	街头游园
	朝阳中路与西盐河交叉口东南角
	　
	　
	　
	菩提树
	1
	竹 石楠 木香花 女贞
	　

	小计2
	5717 
	5717 
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	10 
	　
	　


（3） 试点路段绿化一次性维修及提升项目采购清单
	西盐河路（站前广场-秦东门大街）需补植苗木报价表

	序号
	范围
	苗木品种或设施
	规格
	项目特征
	数量
	（株/m2/m）
	具体位置
	综合单价（元）
	合计（元）
	备注

	1
	站前广场-解放路
	红叶石楠
	株高40cm 
	补植（冠幅满足建设单位要求，密不露土，容器壮苗，无病虫害，清理死株杂草，整地松土，回填种植土，一级养护，养护期一年，含浇水排涝、施基肥、修剪、除草、病虫防治、养护期内死苗无偿更换补植，成活率100%，达到市政一级绿化养护标准，以及现场清理、成品保护等全部工作内容）
	50
	㎡
	机非分隔带
	
	
	

	
	
	金森女贞
	株高40cm 
	补植（冠幅满足建设单位要求，密不露土，容器壮苗，无病虫害，清理死株杂草，整地松土，回填种植土，一级养护，养护期一年，含浇水排涝、施基肥、修剪、除草、病虫防治、养护期内死苗无偿更换补植，成活率100%，达到市政一级绿化养护标准，以及现场清理、成品保护等全部工作内容）
	26
	㎡
	机非分隔带
	
	
	

	
	
	大叶黄杨
	株高40cm 
	死亡更换（冠幅满足建设单位要求，密不露土，容器壮苗，无病虫害，清理死株杂草，整地松土，回填种植土，一级养护，养护期一年，含浇水排涝、施基肥、修剪、除草、病虫防治、养护期内死苗无偿更换补植，成活率100%，达到市政一级绿化养护标准，以及现场清理、成品保护等全部工作内容）
	20
	㎡
	机非分隔带
	
	
	

	
	
	大叶黄杨
	株高40cm 
	补植（ 冠幅满足建设单位要求，密不露土，容器壮苗，无病虫害，清理死株杂草，整地松土，回填种植土，一级养护，养护期一年，含浇水排涝、施基肥、修剪、除草、病虫防治、养护期内死苗无偿更换补植，成活率100%，达到市政一级绿化养护标准，以及现场清理、成品保护等全部工作内容）
	106
	㎡
	机非分隔带
	
	
	

	
	
	龙柏
	株高40cm 
	补植（ 冠幅满足建设单位要求，密不露土，容器壮苗，无病虫害，清理死株杂草，整地松土，回填种植土，一级养护，养护期一年，含浇水排涝、施基肥、修剪、除草、病虫防治、养护期内死苗无偿更换补植，成活率100%，达到市政一级绿化养护标准，以及现场清理、成品保护等全部工作内容）
	10
	㎡
	外侧绿化带
	
	
	

	
	
	娜塔莉
	胸径：12cm
	补植（壮苗，株高、冠幅，分支点高度满足建设单位要求，树形完整无病虫害，长势健壮，清理死株杂草，树坑开挖，回填改良种植土，一级养护，养护期一年，含栽植、培土夯实、支撑架、浇水排涝、施基肥、修剪、除草、病虫防治、涂白、养护期内死苗无偿更换补植，成活率100%，达到市政一级绿化养护标准，以及现场清理、成品保护等全部工作内容）
	12
	株
	机非分车带行道树
	
	
	

	2
	解放路-海连路
	红叶石楠
	株高40cm 
	补植（ 冠幅满足建设单位要求，密不露土，容器壮苗，无病虫害，清理死株杂草，整地松土，回填种植土，一级养护，养护期一年，含浇水排涝、施基肥、修剪、除草、病虫防治、养护期内死苗无偿更换补植，成活率100%，达到市政一级绿化养护标准，以及现场清理、成品保护等全部工作内容）
	60
	㎡
	机非分隔带
	
	
	

	
	
	金森女贞
	株高40cm 
	补植（ 冠幅满足建设单位要求，密不露土，容器壮苗，无病虫害，清理死株杂草，整地松土，回填种植土，一级养护，养护期一年，含浇水排涝、施基肥、修剪、除草、病虫防治、养护期内死苗无偿更换补植，成活率100%，达到市政一级绿化养护标准，以及现场清理、成品保护等全部工作内容）
	2
	㎡
	机非分隔带
	
	
	

	
	
	金森女贞
	株高40cm 
	补植（ 冠幅满足建设单位要求，密不露土，容器壮苗，无病虫害，清理死株杂草，整地松土，回填种植土，一级养护，养护期一年，含浇水排涝、施基肥、修剪、除草、病虫防治、养护期内死苗无偿更换补植，成活率100%，达到市政一级绿化养护标准，以及现场清理、成品保护等全部工作内容）
	10
	㎡
	外侧绿化带
	
	
	

	
	
	大叶黄杨
	株高40cm 
	死亡更换（ 冠幅满足建设单位要求，密不露土，容器壮苗，无病虫害，清理死株杂草，整地松土，回填种植土，一级养护，养护期一年，含浇水排涝、施基肥、修剪、除草、病虫防治、养护期内死苗无偿更换补植，成活率100%，达到市政一级绿化养护标准，以及现场清理、成品保护等全部工作内容）
	10
	㎡
	机非分车带
	
	
	

	
	
	无刺构骨球
	蓬径100cm
	补植（壮苗，株高满足建设单位要求，球形完整无病虫害，长势健壮，清理死株杂草，树坑开挖，回填改良种植土，一级养护，养护期一年，含栽植、培土夯实、支撑固定、浇水排涝、施基肥、修剪、除草、病虫防治、养护期内死苗无偿更换补植，成活率100%，达到市政一级绿化养护标准，以及现场清理、成品保护等全部工作内容）
	2
	株
	机非分隔带
	
	
	

	
	
	娜塔莉
	胸径：12cm
	补植（壮苗，株高、冠幅，分支点高度满足建设单位要求，树形完整无病虫害，长势健壮，清理死株杂草，树坑开挖，回填改良种植土，一级养护，养护期一年，含栽植、培土夯实、支撑架、浇水排涝、施基肥、修剪、除草、病虫防治、涂白、养护期内死苗无偿更换补植，成活率100%，达到市政一级绿化养护标准，以及现场清理、成品保护等全部工作内容）
	12
	株
	机非分车带行道树
	
	
	

	3
	海连路-朝阳路
	红叶石楠
	株高40cm 
	补植（ 冠幅满足建设单位要求，密不露土，容器壮苗，无病虫害，清理死株杂草，整地松土，回填种植土，一级养护，养护期一年，含浇水排涝、施基肥、修剪、除草、病虫防治、养护期内死苗无偿更换补植，成活率100%，达到市政一级绿化养护标准，以及现场清理、成品保护等全部工作内容）
	6
	㎡
	机非分隔带
	
	
	

	
	
	金森女贞
	株高40cm 
	补植（ 冠幅满足建设单位要求，密不露土，容器壮苗，无病虫害，清理死株杂草，整地松土，回填种植土，一级养护，养护期一年，含浇水排涝、施基肥、修剪、除草、病虫防治、养护期内死苗无偿更换补植，成活率100%，达到市政一级绿化养护标准，以及现场清理、成品保护等全部工作内容）
	4
	㎡
	机非分隔带
	
	
	

	
	
	大叶黄杨
	株高40cm 
	补植（ 冠幅满足建设单位要求，密不露土，容器壮苗，无病虫害，清理死株杂草，整地松土，回填种植土，一级养护，养护期一年，含浇水排涝、施基肥、修剪、除草、病虫防治、养护期内死苗无偿更换补植，成活率100%，达到市政一级绿化养护标准，以及现场清理、成品保护等全部工作内容）
	4
	㎡
	机非分隔带
	
	
	

	
	
	红叶石楠树
	地径6cm
	死亡更换（壮苗，株高、冠幅满足建设单位要求，树形完整无病虫害，长势健壮，清理死株杂草，树坑开挖，回填改良种植土，一级养护，养护期一年，含栽植、培土夯实、支撑架、浇水排涝、施基肥、修剪、除草、病虫防治、养护期内死苗无偿更换补植，成活率100%，达到市政一级绿化养护标准，以及现场清理、成品保护等全部工作内容）
	2
	株
	机非分隔带
	
	
	

	
	
	娜塔莉
	胸径：12cm
	补植（壮苗，株高、冠幅、分支点高度满足建设单位要求，树形完整无病虫害，长势健壮，清理死株杂草，树坑开挖，回填改良种植土，一级养护，养护期一年，含栽植、培土夯实、支撑架、浇水排涝、施基肥、修剪、除草、病虫防治、涂白、养护期内死苗无偿更换补植，成活率100%，达到市政一级绿化养护标准，以及现场清理、成品保护等全部工作内容）
	20
	株
	机非分车带行道树
	
	
	

	4
	朝阳路-海宁路
	红叶石楠
	株高40cm 
	补植（ 冠幅满足建设单位要求，密不露土，容器壮苗，无病虫害，清理死株杂草，整地松土，回填种植土，一级养护，养护期一年，含浇水排涝、施基肥、修剪、除草、病虫防治、养护期内死苗无偿更换补植，成活率100%，达到市政一级绿化养护标准，以及现场清理、成品保护等全部工作内容）
	6
	㎡
	机非分隔带
	
	
	

	
	
	金森女贞
	株高40cm 
	补植（ 冠幅满足建设单位要求，密不露土，容器壮苗，无病虫害，清理死株杂草，整地松土，回填种植土，一级养护，养护期一年，含浇水排涝、施基肥、修剪、除草、病虫防治、养护期内死苗无偿更换补植，成活率100%，达到市政一级绿化养护标准，以及现场清理、成品保护等全部工作内容）
	2
	㎡
	机非分隔带
	
	
	

	
	
	娜塔莉
	胸径：12cm
	补植（壮苗，株高、冠幅，分支点高度满足建设单位要求，树形完整无病虫害，长势健壮，清理死株杂草，树坑开挖，回填改良种植土，一级养护，养护期一年，含栽植、培土夯实、支撑固定、浇水排涝、施基肥、修剪、除草、病虫防治、涂白、养护期内死苗无偿更换补植，成活率100%，达到市政一级绿化养护标准，以及现场清理、成品保护等全部工作内容）
	14
	株
	机非分车带行道树
	
	
	

	5
	海宁路-秦东门大街
	红叶石楠
	株高40cm 
	补植（ 冠幅满足建设单位要求，密不露土，容器壮苗，无病虫害，清理死株杂草，整地松土，回填种植土，一级养护，养护期一年，含浇水排涝、施基肥、修剪、除草、病虫防治、养护期内死苗无偿更换补植，成活率100%，达到市政一级绿化养护标准，以及现场清理、成品保护等全部工作内容）
	4
	㎡
	机非分隔带
	
	
	

	
	
	金森女贞
	株高40cm 
	补植（ 冠幅满足建设单位要求，密不露土，容器壮苗，无病虫害，清理死株杂草，整地松土，回填种植土，一级养护，养护期一年，含浇水排涝、施基肥、修剪、除草、病虫防治、养护期内死苗无偿更换补植，成活率100%，达到市政一级绿化养护标准，以及现场清理、成品保护等全部工作内容）
	42
	㎡
	机非分隔带
	
	
	

	
	
	广玉兰
	胸径：12cm
	长势不良更换（壮苗，株高、冠幅，分支点高度满足建设单位要求，树形完整无病虫害，长势健壮，清理死株杂草，树坑开挖，回填改良种植土，一级养护，养护期一年，含栽植、培土夯实、支撑架、浇水排涝、施基肥、修剪、除草、病虫防治、涂白、养护期内死苗无偿更换补植，成活率100%，达到市政一级绿化养护标准，以及现场清理、成品保护等全部工作内容）
	6
	株
	机非分车带行道树
	
	
	

	
	
	娜塔莉
	胸径：12cm
	补植（壮苗，株高、冠幅、分支点高度满足建设单位要求，树形完整无病虫害，长势健壮，清理死株杂草，树坑开挖，回填改良种植土，一级养护，养护期一年，含栽植、培土夯实、支撑架、浇水排涝、施基肥、修剪、除草、病虫防治、涂白、养护期内死苗无偿更换补植，成活率100%，达到市政一级绿化养护标准，以及现场清理、成品保护等全部工作内容）
	6
	株
	机非分车带行道树
	
	
	

	
	
	银杏
	胸径：12cm，株高：700-800cm
	长势不良更换（壮苗，冠幅满足建设单位要求，树形完整无病虫害，长势健壮，清理死株杂草，树坑开挖，回填改良种植土，一级养护，养护期一年，含栽植、培土夯实、支撑架、浇水排涝、施基肥、修剪、除草、病虫防治、涂白、养护期内死苗无偿更换补植，成活率100%，达到市政一级绿化养护标准，以及现场清理、成品保护等全部工作内容）
	4
	株
	外侧绿化带行道树
	
	
	

	总计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	海连路（西盐河路-凌州广场）需补植苗木报价表

	序号
	范围
	苗木品种或设施
	规格
	
	数量
	（株/m2/m）
	具体位置
	综合单价（元）
	合计（元）
	备注

	1
	南极路-海昌路
	白蜡
	胸径12cm，分支点2.8m
	补植（壮苗，株高、冠幅满足建设单位要求，树形完整无病虫害，长势健壮，清理死株杂草，树坑开挖，回填改良种植土，一级养护，养护期一年，含栽植、培土夯实、支撑架、浇水排涝、施基肥、修剪、除草、病虫防治、涂白、养护期内死苗无偿更换补植，成活率100%，达到市政一级绿化养护标准，以及现场清理、成品保护等全部工作内容）
	10 
	株
	行道树
	
	
	

	2
	通灌路-瀛洲路
	红叶石楠
	株高70cm 
	长势不佳更换（ 冠幅满足建设单位要求，密不露土，容器壮苗，无病虫害，清理死株杂草，整地松土，回填种植土，一级养护，养护期一年，含浇水排涝、施基肥、修剪、除草、病虫防治、养护期内死苗无偿更换补植，成活率100%，达到市政一级绿化养护标准，以及现场清理、成品保护等全部工作内容）
	90 
	㎡
	机非分隔带
	
	
	

	
	
	红叶石楠
	株高70cm 
	补植（ 冠幅满足建设单位要求，密不露土，容器壮苗，无病虫害，清理死株杂草，整地松土，回填种植土，一级养护，养护期一年，含浇水排涝、施基肥、修剪、除草、病虫防治、养护期内死苗无偿更换补植，成活率100%，达到市政一级绿化养护标准，以及现场清理、成品保护等全部工作内容）
	320 
	㎡
	内侧花坛
	
	
	

	3
	瀛洲路-郁州路
	红叶石楠
	株高70cm 
	长势不佳更换（ 冠幅满足建设单位要求，密不露土，容器壮苗，无病虫害，清理死株杂草，整地松土，回填种植土，一级养护，养护期一年，含浇水排涝、施基肥、修剪、除草、病虫防治、养护期内死苗无偿更换补植，成活率100%，达到市政一级绿化养护标准，以及现场清理、成品保护等全部工作内容）
	110 
	㎡
	机非分隔带
	
	
	

	
	
	红叶石楠
	株高70cm 
	补植（ 冠幅满足建设单位要求，密不露土，容器壮苗，无病虫害，清理死株杂草，整地松土，回填种植土，一级养护，养护期一年，含浇水排涝、施基肥、修剪、除草、病虫防治、养护期内死苗无偿更换补植，成活率100%，达到市政一级绿化养护标准，以及现场清理、成品保护等全部工作内容）
	280 
	㎡
	内侧花坛
	
	
	

	4
	郁州路-巨龙路
	红叶石楠
	株高70cm 
	补植（ 冠幅满足建设单位要求，密不露土，容器壮苗，无病虫害，清理死株杂草，整地松土，回填种植土，一级养护，养护期一年，含浇水排涝、施基肥、修剪、除草、病虫防治、养护期内死苗无偿更换补植，成活率100%，达到市政一级绿化养护标准，以及现场清理、成品保护等全部工作内容）
	100 
	㎡
	机非分隔带
	
	
	

	5
	巨龙路-凌州路
	红叶石楠
	株高70cm 
	补植（ 冠幅满足建设单位要求，密不露土，容器壮苗，无病虫害，清理死株杂草，整地松土，回填种植土，一级养护，养护期一年，含浇水排涝、施基肥、修剪、除草、病虫防治、养护期内死苗无偿更换补植，成活率100%，达到市政一级绿化养护标准，以及现场清理、成品保护等全部工作内容）
	60 
	㎡
	机非分隔带
	
	
	

	
	
	法桐
	胸径12cm、分支点2.8m
	补植（壮苗，株高、冠幅满足建设单位要求，树形完整无病虫害，长势健壮，清理死株杂草，树坑开挖，回填改良种植土，一级养护，养护期一年，含栽植、培土夯实、支撑固定、浇水排涝、施基肥、修剪、除草、病虫防治、涂白、养护期内死苗无偿更换补植，成活率100%，达到市政一级绿化养护标准，以及现场清理、成品保护等全部工作内容）
	6 
	株
	行道树
	
	
	

	6
	苏宁广场门前花箱
	果汁阳台月季
	株高40cm 
	补植（ 冠幅满足建设单位要求，满铺、密不露土，容器壮苗，无病虫害，清理死株杂草，整地松土，回填种植土，一级养护，养护期一年，含浇水排涝、施基肥、修剪、除草、病虫防治、养护期内死苗无偿更换补植，成活率100%，达到市政一级绿化养护标准，以及现场清理、成品保护等全部工作内容）
	1 
	项
	苏宁广场门前花箱
	
	
	

	总计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	凌州西路（解放路-凌州广场）需补植苗木报价表

	序号
	范围
	苗木品种或设施
	规格
	项目特征
	数量
	（株/m2/m）
	具体位置
	综合单价（元）
	合计（元）
	备注

	1
	凌州广场西北角
	金森女贞
	株高70cm 
	长势不佳更换（ 冠幅满足建设单位要求，密不露土，容器壮苗，无病虫害，清理死株杂草，整地松土，回填种植土，一级养护，养护期一年，含浇水排涝、施基肥、修剪、除草、病虫防治、养护期内死苗无偿更换补植，成活率100%，达到市政一级绿化养护标准，以及现场清理、成品保护等全部工作内容）
	180
	㎡
	交通分流岛
	
	
	

	
	
	红叶石楠
	株高70cm 
	长势不佳更换（ 冠幅满足建设单位要求，密不露土，容器壮苗，无病虫害，清理死株杂草，整地松土，回填种植土，一级养护，养护期一年，含浇水排涝、施基肥、修剪、除草、病虫防治、养护期内死苗无偿更换补植，成活率100%，达到市政一级绿化养护标准，以及现场清理、成品保护等全部工作内容）
	30
	㎡
	交通分流岛
	
	
	

	
	
	草坪
	
	补植（满铺，草坪种类满足建设单位要求，无病虫害，清理死株杂草，整地松土，回填种植土，一级养护，养护期一年，含浇水排涝、施基肥、修剪、除草、病虫防治、养护期内死苗无偿更换补植，成活率100%，达到市政一级绿化养护标准，以及现场清理、成品保护等全部工作内容）
	20
	㎡
	内侧绿地
	
	
	

	2
	凌州广场东南角
	金森女贞
	株高70cm 
	长势不佳更换（ 冠幅满足建设单位要求，密不露土，容器壮苗，无病虫害，清理死株杂草，整地松土，回填种植土，一级养护，养护期一年，含浇水排涝、施基肥、修剪、除草、病虫防治、养护期内死苗无偿更换补植，成活率100%，达到市政一级绿化养护标准，以及现场清理、成品保护等全部工作内容）
	20
	㎡
	交通分流岛
	
	
	

	
	
	红叶石楠
	株高70cm 
	长势不佳更换（ 冠幅满足建设单位要求，密不露土，容器壮苗，无病虫害，清理死株杂草，整地松土，回填种植土，一级养护，养护期一年，含浇水排涝、施基肥、修剪、除草、病虫防治、养护期内死苗无偿更换补植，成活率100%，达到市政一级绿化养护标准，以及现场清理、成品保护等全部工作内容）
	60
	㎡
	交通分流岛
	
	
	

	
	
	草坪
	
	补植（满铺，草坪种类满足建设单位要求，无病虫害，清理死株杂草，整地松土，回填种植土，一级养护，养护期一年，含浇水排涝、施基肥、修剪、除草、病虫防治、养护期内死苗无偿更换补植，成活率100%，达到市政一级绿化养护标准，以及现场清理、成品保护等全部工作内容）
	40
	㎡
	内侧绿地
	
	
	

	3
	凌州广场东北角
	红叶石楠
	株高70cm 
	金森换红叶石楠（ 冠幅满足建设单位要求，密不露土，容器壮苗，无病虫害，清理死株杂草，整地松土，回填种植土，一级养护，养护期一年，含浇水排涝、施基肥、修剪、除草、病虫防治、养护期内死苗无偿更换补植，成活率100%，达到市政一级绿化养护标准，以及现场清理、成品保护等全部工作内容）
	140
	㎡
	交通分流岛
	
	
	

	
	
	草坪
	
	补植（满铺，草坪种类满足建设单位要求，无病虫害，清理死株杂草，整地松土，回填种植土，一级养护，养护期一年，含浇水排涝、施基肥、修剪、除草、病虫防治、养护期内死苗无偿更换补植，成活率100%，达到市政一级绿化养护标准，以及现场清理、成品保护等全部工作内容）
	40
	㎡
	内侧绿地
	
	
	

	4
	解放路-凌州广场
	大叶黄杨
	株高70cm 
	补植（ 冠幅满足建设单位要求，密不露土，容器壮苗，无病虫害，清理死株杂草，整地松土，回填种植土，一级养护，养护期一年，含浇水排涝、施基肥、修剪、除草、病虫防治、养护期内死苗无偿更换补植，成活率100%，达到市政一级绿化养护标准，以及现场清理、成品保护等全部工作内容）
	40 
	㎡
	机非分隔带
	
	
	

	
	
	红叶石楠
	株高70cm 
	长势不佳更换（ 冠幅满足建设单位要求，密不露土，容器壮苗，无病虫害，清理死株杂草，整地松土，回填种植土，一级养护，养护期一年，含浇水排涝、施基肥、修剪、除草、病虫防治、养护期内死苗无偿更换补植，成活率100%，达到市政一级绿化养护标准，以及现场清理、成品保护等全部工作内容）
	20 
	㎡
	机非分隔带
	
	
	

	
	
	红叶石楠
	株高70cm 
	长势不佳更换（ 冠幅满足建设单位要求，密不露土，容器壮苗，无病虫害，清理死株杂草，整地松土，回填种植土，一级养护，养护期一年，含浇水排涝、施基肥、修剪、除草、病虫防治、养护期内死苗无偿更换补植，成活率100%，达到市政一级绿化养护标准，以及现场清理、成品保护等全部工作内容）
	20 
	㎡
	外侧绿化带
	
	
	

	
	
	花坛维修
	
	投标人自行勘察现场，综合考虑报价，做法同现状未破损花坛，并满足建设单位要求
	130 
	米
	绿地花坛
	
	
	

	总计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	人民路（站前广场-凌州广场）需补植苗木报价表

	序号
	范围
	苗木品种或设施
	规格
	项目特征
	数量
	（株/m2/m）
	具体位置
	综合单价（元）
	合计（元）
	备注

	1
	南极路-通灌路
	红叶石楠
	株高70cm 
	补植（ 冠幅满足建设单位要求，密不露土，容器壮苗，无病虫害，清理死株杂草，整地松土，回填种植土，一级养护，养护期一年，含浇水排涝、施基肥、修剪、除草、病虫防治、养护期内死苗无偿更换补植，成活率100%，达到市政一级绿化养护标准，以及现场清理、成品保护等全部工作内容）
	100 
	㎡
	外侧绿化带
	
	
	

	
	
	海桐
	株高70cm
	补植（ 冠幅满足建设单位要求，密不露土，容器壮苗，无病虫害，清理死株杂草，整地松土，回填种植土，一级养护，养护期一年，含浇水排涝、施基肥、修剪、除草、病虫防治、养护期内死苗无偿更换补植，成活率100%，达到市政一级绿化养护标准，以及现场清理、成品保护等全部工作内容）
	20 
	㎡
	外侧绿化带
	
	
	

	
	
	花坛修补
	
	投标人自行勘察现场，综合考虑报价，做法同现状未破损花坛，并满足建设单位要求
	90 
	米
	内侧花坛
	
	
	

	2
	通灌路-郁州路
	红叶石楠
	株高70cm 
	补植（ 冠幅满足建设单位要求，密不露土，容器壮苗，无病虫害，清理死株杂草，整地松土，回填种植土，一级养护，养护期一年，含浇水排涝、施基肥、修剪、除草、病虫防治、养护期内死苗无偿更换补植，成活率100%，达到市政一级绿化养护标准，以及现场清理、成品保护等全部工作内容）
	184 
	㎡
	外侧绿化带
	
	
	

	
	
	麦冬
	
	补植（ 株高、冠幅满足建设单位要求，密不露土，麦冬种类满足建设单位要求，容器壮苗，无病虫害，清理死株杂草，整地松土，回填种植土，一级养护，养护期一年，含浇水排涝、施基肥、修剪、除草、病虫防治、养护期内死苗无偿更换补植，成活率100%，达到市政一级绿化养护标准，以及现场清理、成品保护等全部工作内容）
	160 
	㎡
	内侧花坛
	
	
	

	
	
	花坛修补
	
	投标人自行勘察现场，综合考虑报价，做法同现状未破损花坛，并满足建设单位要求
	80 
	米
	内侧花坛
	
	
	

	3
	郁州路-凌州路
	草坪
	
	补植（满铺，草坪种类满足建设单位要求，无病虫害，清理死株杂草，整地松土，回填种植土，一级养护，养护期一年，含浇水排涝、施基肥、修剪、除草、病虫防治、养护期内死苗无偿更换补植，成活率100%，达到市政一级绿化养护标准，以及现场清理、成品保护等全部工作内容）
	100 
	㎡
	药厂前
	
	
	

	总计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	朝阳路（西盐河路-学院路）需补植苗木统计表

	序号
	范围
	苗木品种或设施
	规格
	项目特征
	数量
	（株/m2/m）
	具体位置
	综合单价（元）
	合计（元）
	备注

	1
	西盐河路-南极路
	草坪
	
	补植（满铺，草坪种类满足建设单位要求，无病虫害，清理死株杂草，整地松土，回填种植土，一级养护，养护期一年，含浇水排涝、施基肥、修剪、除草、病虫防治、养护期内死苗无偿更换补植，成活率100%，达到市政一级绿化养护标准，以及现场清理、成品保护等全部工作内容）
	350 
	㎡
	祥和园、
工会游园
	
	
	

	2
	南极路-海昌路
	红叶石楠
	株高70cm 
	补植（ 冠幅满足建设单位要求，密不露土，容器壮苗，无病虫害，清理死株杂草，整地松土，回填种植土，一级养护，养护期一年，含浇水排涝、施基肥、修剪、除草、病虫防治、养护期内死苗无偿更换补植，成活率100%，达到市政一级绿化养护标准，以及现场清理、成品保护等全部工作内容）
	380 
	㎡
	花坛
	
	
	

	3
	海昌路-通灌路
	红叶石楠
	株高70cm 
	补植（ 冠幅满足建设单位要求，密不露土，容器壮苗，无病虫害，清理死株杂草，整地松土，回填种植土，一级养护，养护期一年，含浇水排涝、施基肥、修剪、除草、病虫防治、养护期内死苗无偿更换补植，成活率100%，达到市政一级绿化养护标准，以及现场清理、成品保护等全部工作内容）
	180 
	㎡
	花坛
	
	
	

	4
	瀛洲路-郁州路
	草坪
	
	补植（满铺，草坪种类满足建设单位要求，无病虫害，清理死株杂草，整地松土，回填种植土，一级养护，养护期一年，含浇水排涝、施基肥、修剪、除草、病虫防治、养护期内死苗无偿更换补植，成活率100%，达到市政一级绿化养护标准，以及现场清理、成品保护等全部工作内容）
	630 
	㎡
	内侧绿地
	
	
	

	
	
	红叶石楠
	株高70cm 
	长势不佳更换（ 冠幅满足建设单位要求，密不露土，容器壮苗，无病虫害，清理死株杂草，整地松土，回填种植土，一级养护，养护期一年，含浇水排涝、施基肥、修剪、除草、病虫防治、养护期内死苗无偿更换补植，成活率100%，达到市政一级绿化养护标准，以及现场清理、成品保护等全部工作内容）
	160 
	㎡
	机非分隔带
	
	
	

	
	
	花坛维修
	
	投标人自行勘察现场，综合考虑报价，做法同现状未破损花坛，并满足建设单位要求
	780 
	米
	内侧花坛
	
	
	

	5
	郁州路-巨龙路
	草坪
	
	补植（满铺，草坪种类满足建设单位要求，无病虫害，清理死株杂草，整地松土，回填种植土，一级养护，养护期一年，含浇水排涝、施基肥、修剪、除草、病虫防治、养护期内死苗无偿更换补植，成活率100%，达到市政一级绿化养护标准，以及现场清理、成品保护等全部工作内容）
	490 
	㎡
	内侧绿地
	
	
	

	
	
	红叶石楠
	株高70cm 
	长势不好更换（ 冠幅满足建设单位要求，密不露土，容器壮苗，无病虫害，清理死株杂草，整地松土，回填种植土，一级养护，养护期一年，含浇水排涝、施基肥、修剪、除草、病虫防治、养护期内死苗无偿更换补植，成活率100%，达到市政一级绿化养护标准，以及现场清理、成品保护等全部工作内容）
	110 
	㎡
	机非分隔带
	
	
	

	
	
	乌桕
	胸径12cm，分支点2.5m
	长势不好银杏更换（壮苗，株高、冠幅满足建设单位要求，树形完整无病虫害，长势健壮，清理死株杂草，树坑开挖，回填改良种植土，一级养护，养护期一年，含栽植、培土夯实、支撑架、浇水排涝、施基肥、修剪、除草、病虫防治、涂白、养护期内死苗无偿更换补植，成活率100%，达到市政一级绿化养护标准，以及现场清理、成品保护等全部工作内容）
	98 
	株
	行道树
	
	
	

	6
	巨龙路-东盐河路
	草坪
	
	补植（满铺，草坪种类满足建设单位要求，无病虫害，清理死株杂草，整地松土，回填种植土，一级养护，养护期一年，含浇水排涝、施基肥、修剪、除草、病虫防治、养护期内死苗无偿更换补植，成活率100%，达到市政一级绿化养护标准，以及现场清理、成品保护等全部工作内容）
	658 
	㎡
	内侧绿地
	
	
	

	
	
	红叶石楠
	株高70cm 
	补植（ 冠幅满足建设单位要求，密不露土，容器壮苗，无病虫害，清理死株杂草，整地松土，回填种植土，一级养护，养护期一年，含浇水排涝、施基肥、修剪、除草、病虫防治、养护期内死苗无偿更换补植，成活率100%，达到市政一级绿化养护标准，以及现场清理、成品保护等全部工作内容）
	70 
	㎡
	机非分隔带
	
	
	

	
	
	乌桕
	胸径12cm，分支点2.5m
	长势不好银杏更换（壮苗，株高、冠幅满足建设单位要求，树形完整无病虫害，长势健壮，清理死株杂草，树坑开挖，回填改良种植土，一级养护，养护期一年，含栽植、培土夯实、支撑架、浇水排涝、施基肥、修剪、除草、病虫防治、涂白、养护期内死苗无偿更换补植，成活率100%，达到市政一级绿化养护标准，以及现场清理、成品保护等全部工作内容）
	94 
	株
	行道树
	
	
	

	7
	东盐河路-科苑路
	红叶石楠
	株高70cm 
	补植（ 冠幅满足建设单位要求，密不露土，容器壮苗，无病虫害，清理死株杂草，整地松土，回填种植土，一级养护，养护期一年，含浇水排涝、施基肥、修剪、除草、病虫防治、养护期内死苗无偿更换补植，成活率100%，达到市政一级绿化养护标准，以及现场清理、成品保护等全部工作内容）
	120 
	㎡
	机非分隔带
	
	
	

	8
	科苑路-学院路
	紫薇
	胸径5cm
	补植（壮苗，株高、冠幅满足建设单位要求，树形完整无病虫害，长势健壮，清理死株杂草，树坑开挖，回填改良种植土，一级养护，养护期一年，含栽植、培土夯实、支撑架、浇水排涝、施基肥、修剪、除草、病虫防治、涂白、养护期内死苗无偿更换补植，成活率100%，达到市政一级绿化养护标准，以及现场清理、成品保护等全部工作内容）
	10 
	株
	机非分隔带
	
	
	

	
	
	高杆月季
	胸径5cm
	补植（壮苗，株高、冠幅满足建设单位要求，树形完整无病虫害，长势健壮，清理死株杂草，树坑开挖，回填改良种植土，一级养护，养护期一年，含栽植、培土夯实、支撑架、浇水排涝、施基肥、修剪、除草、病虫防治、养护期内死苗无偿更换补植，成活率100%，达到市政一级绿化养护标准，以及现场清理、成品保护等全部工作内容）
	10 
	株
	机非分隔带
	
	
	

	
	
	草坪
	
	补植（满铺，草坪种类满足建设单位要求，无病虫害，清理死株杂草，整地松土，回填种植土，一级养护，养护期一年，含浇水排涝、施基肥、修剪、除草、病虫防治、养护期内死苗无偿更换补植，成活率100%，达到市政一级绿化养护标准，以及现场清理、成品保护等全部工作内容）
	1000 
	㎡
	科苑路与朝阳路
交叉口东角草坪
	
	
	

	总计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	共计
	



四、朝阳路法桐整形修剪
1、项目概况
本项目为朝阳路行道树法桐整形修剪工程，按照甲方要求对朝阳路两侧法桐进行整形修剪，消除安全隐患、改善景观效果、保障道路交通设施可视与通行安全。
2、修剪要求
（一）修剪时期
冬季休眠期（12月至翌年2月落叶后萌芽前）实施，避开雨雪冰冻及大风等恶劣天气。
（二）树形标准
采用杯状形整形，培养"三主六侧十二头"骨架结构，树冠圆整丰满，达到"上疏、中密、下空"的基本形态。主枝开张角度45°~60°，四周分布均匀、基本对称。
（三）修剪内容
（1）清除病虫枝、枯枝、断枝、烂头；
（2）疏除交叉枝、重叠枝、平行枝、过密枝、逆向枝、萌蘖枝、徒长枝；
（3）剪除遮挡路灯、信号灯、指示牌及触碰电力线的枝条；
（4）下垂枝修剪后枝下高不低于2.5米，确保车辆行人通行净空。
（四）技术标准
（1）修剪顺序：从上到下、从内到外、从大到小；
（2）单次修剪量不超过树冠总体积的1/3，严禁截干式"剃光头修剪；
（3）剪口平整光滑，无劈裂、无树皮撕裂；
（4）直径3cm以上伤口须涂抹专用伤口愈合剂；
（5）病虫枝工具消毒后方可修剪健康枝条。
 （五）施工与清运
（1）施工单位须配备高空作业设备及持证上岗人员；
（2）施工区域设置警示标志，做好交通疏导和安全防护；
（3）修剪产生的枝条、落叶等绿化垃圾**当日清运完毕**，现场恢复整洁。
（六）验收标准
树形规范、枝下高达标、路灯及信号灯无遮挡、剪口规范、现场整洁、施工期间无安全事故。
3、综合单价及支付条款
★法桐整形修剪综合固定单价：人民币200元/株。
（一）综合单价内容
该单价为包干综合单价，包含但不限于：人工费、机械费（含高空作业车）、材料费（伤口愈合剂等）、绿化垃圾截段装车清运处置费、交通疏导费、安全防护费、管理费、利润、规费及税金等完成本项目所需的一切费用，采购人不再支付报价外的任何费用。
每株法桐须严格按照甲方上述修剪技术要求和质量标准完成，经验收合格后方可计量支付。
（二）支付方式
若中标后，按甲方书面通知要求开展本项工作，则以审计结果为准，按上述综合单价（200元/株）根据实际发生工程量支付费用，该费用从一次性提升项目费用中调整支付。
（三）无条件接受条款
投标人一经投标报价，即视为无条件接受上述综合单价、技术标准及支付条款。若中标，须严格按本条件执行，不得以任何理由要求调整单价、变更支付方式或降低技术标准。以上条款为招标文件专用条款，供朝阳路法桐整形修剪项目招标使用。
五、人员及机械设备基础配置要求见下表
本项目主要对海连路（西盐河路－凌州广场）、西盐河路（高铁站－秦东门大街）、朝阳路（西盐河路－学院路）、人民路（高铁站－解放东路）、凌州西路（解放东路－凌州广场）五条（段）道路的行道树、绿化隔离带等道路附属绿化及附属绿化设施进行一次性提升及日常养护
各路段人员及机械设备基本配置要求表
	人员及机械
设备配置
	路段

	
	海连路（西盐河路－凌州广场）
	西盐河路（高铁站－秦东门大街）
	朝阳路（西盐河路－学院路）
	人民路（高铁站－解放东路）
	凌州西路（解放东路－凌州广场）

	绿化养护人员（人）
	10
	12
	18
	14
	8

	5吨以上洒水车（辆）
	1
	2
	4
	1
	1

	清运卡车（辆）
	1
	1
	2
	2
	1

	草坪机（台）
	1
	1
	2
	-
	2

	绿篱机（台）
	4
	6
	8
	8
	4

	割灌机（台）
	4
	4
	6
	6
	4

	打药机（台）
	2
	2
	2
	2
	2

	油锯（台）
	3
	3
	3
	3
	3

	移动升降车（辆）
	1
	1
	1
	1
	1



★五、质量要求
合格且满足项目需求的要求。
★六、合同价款及付款
（一）合同价款
本项目合同价款是最终成交价格，最终成交价格为合同执行不变含税价格，不因任何政策等因素变化而变化，该价款包括了服务费用及与之配套的技术服务等全部价款，除此之外，采购人不再向中标人支付其他任何费用。
（二）付款方式
1、根据日常考核及季度考核结果核算各月养护费用，支付一次管养费。
2、每个月支付的合同价款=（年度合同价款-按实结算部分费用）÷12-相应处罚金+按实结算部分当月度实际发生费用。养护经费月度计算，季度拨付。
★七、合同价款及付款
1、每月绿化管养费用按照考核结果核拨，考核实行百分制，考核详见《连云港市城区市政及绿地养护管理检查考核办法》，若合同期间考核办法有修订，按新修订后的办法执行。
2、每月考核由日常巡查、月度考核、季度考核组成。月度考核得分占月度考核综合得分的40%,日常巡查考核得分占月度考核综合得分的60%。
若某月发生季度考核,则月度考核得分占月度考核综合得分的30%,季度考核占月度考核综合得分的30%,日常巡查考核得分占月度考核综合得分的40%。
3、考核分数与当月养护经费挂钩,考核分数95(含)分以上,全额拨付养护经费；90(含)~95分，94分扣减经费的l%；93分扣减经费的2%；92分扣减经费的3%；91分扣减经费的4%；90分扣减经费的5%；85(含)~90分，89分扣减经费的7%；88分扣减经费的9%；87分扣减经费的11%；86分扣减经费的13%；85分扣减经费的15%；80(含)~85(不含)分，84分扣减经费的19%，83分扣减经费的23%，82分扣减经费的 27%，81分扣减经费的31%，80分扣减经费的35%；80分 (不含)以下为不合格，扣除当月养护经费。
★八、奖惩办法
1.全年度各月考核分数均在95分以上的养护单位可被评为当年度养护先进集体，项目经理可被评为当年度养护先进个人，并适当给予一次性奖励。
2.养护合同期内，若每年度考核有三个月分数在80分以下，或考核有一个月分数在70分以下，甲方有权解除合同。
3.养护合同期内，除非甲方同意，乙方不得更换项目负责人。
4.若发现有项目转包、资质借用、挂靠等违规问题，经查实甲方有权立即解除合同。
5.项目负责人必须参加月度及季度工作会议，如有特殊情况不能按时参加者，必须由单位分管养护工作领导或法人参加会议，否者视为养护单位未参加会议，管理单位有权直接在当月养护经费中扣除1000元。
6.如遇创建检查、重大节日、外事活动、灾害天气，养护单位需无条件服从管理单位的要求，突击安排人员或加班，涉及的相关费用由养护单位自行负责。如组织不力，未能达到相关要求并造成不良后果，每发生一次，扣款2000元。
7.及时完成12345平台、媒体曝光及市民投诉需办理的案件，不能及时处理的直接在当月养护经费中扣除5000元；此项与养护考核打分不相冲突。
8.养护工人应统一着装上岗，按要求配备，每次检查、抽查，少一人扣1000元养护经费，少2人扣2000元养护经费，以此类推。此项与养护考核打分不相冲突。
9.养护单位项目负责人须保持通讯24小时畅通，如遇到紧急情况联系不到项目负责人的，扣除2000元养护经费。项目负责人遇不可抗因素无法完成工作的，应由单位分管养护领导及时接管工作。
10.考核科检查发现的的问题，多次未整改的，直接从月度考核综合得分中作扣分处理，每宗问题扣0.5分，整改不合格或后期反复的加倍扣分。
八、其他
1、如出现中标人自身管理或沟通不利使员工通过各类渠道或以其他方式对采购人的声誉造成不利影响，以及因中标人服务质量或员工素质等原因有损采购人的社会公众形象、口碑等情况，中标人必须第一时间负责将不利影响降到最低并及时妥善处理，同时承担由此造成的声誉损失后果。采购人保留从经济、法律或其他形式向中标人追究责任的权利。
2、中标人擅自将服务合同转包、分包给第三人的或委托其他单位经营管理的，以及中标人违反法律法规、规章或其他相关规范性文件的规定，影响合同履行的，采购人有权无条件终止本项目合同而无须向中标人支付任何费用或承担其他任何责任，由此产生的经济损失和法律责任均由中标人承担。
3、中标人必须针对本项目实际情况做好各项完备的安全保障措施，建立健全安全责任制度，全面保证项目人员及项目实施过程中第三方人员的安全。服务期间因中标人原因导致的所有事故均由中标人承担相应经济与法律责任，与采购人无关。
4、特别提醒投标人：应根据国家收费标准并结合市场实际进行报价，试点路段绿化一次性维修及提升苗木采购按实结算；试点路段绿地养护总价包干。
[bookmark: _GoBack]5、报价说明：投标报价是为完成本项目工作所发生的一切预见和不可预见费用，报价包含但不限于全部人工、设备费、管理、维修、保险、税金、服务、、人员培训、技术支持以及可能产生的其他所有费用，请投标人综合考虑。
6、各投标人应结合绿地养护等级要求进行报价；报价应考虑整个承包期限内绿地内全部乔灌花草等园林植物的养护及采购补植。
7、绿化废弃物处置及清运按照市城管局相关要求进行管理。
8、必须使用高效低毒低残留的环保类农药。


第五章评标方法与评标标准
一、评标方法
综合评分法：是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选人的评标办法。
二、评标标准
（1）评标时，评委会以磋商文件为评标依据，评委会各成员独立对每个供应商的响应文件进行评价，并汇总每个供应商的得分。评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。
（2）本项目评分总分为100分，按四舍五入取至小数点后两位。
（3）总得分=价格分+技术分+商务分。
三、成交标准
评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按磋商报价由低到高顺序排列。得分且磋商报价相同的并列。评标委员会按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选人。

综合评分法
1.价格分（20分）
采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且磋商价格最低的磋商报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：
磋商报价得分=（评标基准价/磋商报价）×20分。
2.商务技术分（80分）
	评审因素
	评审标准

	业绩
（15分）
	供应商自2023年1月1日至今，承担过城市公共绿化养护项目业绩的，每有一个得3分，最多得15分（景区和住宅小区绿化养护不作为加分业绩）。
注：需提供有效的协议、合同等证明材料原件彩色扫描件，提供的业绩证明材料必须能清晰地表明双方名称、内容、时间等需明示的内容，否则不得分。

	项目负责人配备（6分）
	1、拟派项目负责人具有园林绿化相关专业中级及以上职称的得2分，最多得2分。
2、拟派项目负责人具有市政工程专业二级注册建造师及以上资格的得2分，最多得2分。
3、拟派项目负责人具有安全生产考核合格证B类证的得2分，最多得2分。
注：（1）项目负责人须为本单位正式职工，提供由供应商为其缴纳的最近6个月（2026年04月-至今）任意1个月由社保机构出具的社保缴纳证明，并加盖社保机构印章或社保机构参保缴费证明电子专用章，否则不予认可。
（2）项目负责人证书需将原件彩色扫描件上传于响应文件中，否则不予认可。
（3）如果职称证书没有明示园林绿化专业的，须同时提供相关园林绿化专业学历证书；园林专业：指与园林绿化工程规划、设计、施工及养护管理相关的专业，包括园林（含园林规划设计、园林植物、风景园林、园林绿化等）、园艺、城市规划、景观、植物（含植保、森保等）、风景旅游、环境艺术等专业。

	项目组成员配备
（9分）
	1、项目组成员中（不含项目负责人）每有一人具有园林绿化相关专业中级及以上职称或市政工程专业二级注册建造师及以上资格的得2分，最多得6分。
2、项目组成员中（不含项目负责人）每有一人具备安全生产考核合格证书（A证或B证或C证）的得1分，最多得3分。
注：（1）一人多证只计取一次分。
（2）以上人员须为本单位正式职工，提供由供应商为其缴纳的最近6个月（2026年04月-至今）任意1个月由社保机构出具的社保缴纳证明，并加盖社保机构印章或社保机构参保缴费证明电子专用章，否则不予认可。
（3）以上人员证书需将原件彩色扫描件上传于响应文件中，否则不予认可。
（4）如果职称证书没有明示园林绿化专业的，须同时提供相关园林绿化专业学历证书；园林专业：指与园林绿化工程规划、设计、施工及养护管理相关的专业，包括园林（含园林规划设计、园林植物、风景园林、园林绿化等）、园艺、城市规划、景观、植物（含植保、森保等）、风景旅游、环境艺术等专业。

	企业实力
（6分）
	1、供应商具有有效的质量管理体系认证证书的得2分；
2、供应商具有有效的环境管理体系认证证书的得2分；
3、供应商具有有效的职业健康安全管理体系认证证书的得2分。
注：响应文件中提供有效期内的相关证书原件彩色扫描件，未提供不得分。上述证书均在有效期内，证书单位名称与投标人名称一致，且与投标人所提供的认证证书一致，不提供不得分。

	项目概况、养
护准备和总体
部署
（8分）
	供应商针对绿化养护管理项目整体了解和总体部署情况制定详细方案。至少包含：①项目现状认知与重难点分析（本项目绿化现状、苗木品种分布、立地条件、病虫害风险、场地特点、核心养护难点等）；②项目总体养护目标与管理思路（养护质量目标、安全目标、文明施工目标、服务响应目标、总体管理思路等）；③组织架构、岗位职责部署；④总体养护工作策划与阶段性实施部署（全年养护总体工作计划、季节（春、夏、秋、冬）划分养护重点、工序总体安排等）；⑤资源保障、应急及管控体系总体部署（养护物资、苗木补植储备、机械设备、药剂耗材总体配置计划。极端天气（暴雨、高温、寒潮）、大面积病虫害、苗木倒伏等突发事件应急总体方案等）。
8分：完整全覆盖5项核心内容，无缺项、无通用套话，方案内容高度贴合本项目需求，落地性、专业性、适配性极强。
6分：完整全覆盖5项核心内容，无缺项，方案整体贴合本项目需求，落地性强，仅个别细节不够完善，无原则性问题。
4分：完整全覆盖5项核心内容，无缺项，方案整体贴合本项目需求，但仅1个核心内容缺少落地细节，针对性一般。
2分：存在内容缺项，但其余项内容尚能落地；
0分：未提交方案或5项内容仅覆盖1项，缺项严重。

	技术人员
配备部署
（8分）
	供应商根据季节和实际情况制定技术人员配备部署方案，合理安排和配置现场养护管理人员和绿化技术工人。至少包含：①人员配置总体原则与季节用工；②管理人员岗位设置与分季节在岗安排；③绿化技工数量配置，按季节增减作业人员方案；④人员轮岗、替补及弹性调派；⑤人员培训、考核与现场管理保障。
8分：完整全覆盖5项核心内容，无缺项、无通用套话，方案内容高度贴合本项目需求，落地性、专业性、适配性极强。
6分：完整全覆盖5项核心内容，无缺项，方案整体贴合本项目需求，落地性强，仅个别细节不够完善，无原则性问题。
4分：完整全覆盖5项核心内容，无缺项，方案整体贴合本项目需求，但仅1个核心内容缺少落地细节，针对性一般。
2分：存在内容缺项，但其余项内容尚能落地；
0分：未提交方案或5项内容仅覆盖1项，缺项严重。

	养护机械设备配备部署（7分）
	供应商针对拟投入的养护机械设备配备部署情况制定详细方案。至少包含：①拟投入设备清单、设备型号、规格、数量等；②制定机械设备投放、调度计划，明确各类设备作业区域、使用频次，错峰作业安排；③设备完好情况，进场时间安排，设备到位保障措施；④设备日常检查、定期保养、故障检修方案；⑤设备作业安全操作规程，操作人员持证上岗要求。
7分：完整全覆盖5项核心内容，无缺项、无通用套话，方案内容高度贴合本项目需求，落地性、专业性、适配性极强。
5分：完整全覆盖5项核心内容，无缺项，方案整体贴合本项目需求，落地性强，仅个别细节不够完善，无原则性问题。
3分：完整全覆盖5项核心内容，无缺项，方案整体贴合本项目需求，但仅1个核心内容缺少落地细节，针对性一般。
2分：存在内容缺项，但其余项内容尚能落地；
0分：未提交方案或5项内容仅覆盖1项，缺项严重。

	病虫害防治方案（7分）
	供应商根据不同季节和阶段制定病虫害防治方案。方案至少应包含常见的①煤污病；②白粉病；③蚧壳虫；④蚜虫；⑤天牛等病虫害及美国白蛾入侵性病虫害等防治内容。
7分：完整全覆盖5项核心内容，无缺项、无通用套话，方案内容高度贴合本项目需求，落地性、专业性、适配性极强。
5分：完整全覆盖5项核心内容，无缺项，方案整体贴合本项目需求，落地性强，仅个别细节不够完善，无原则性问题。
3分：完整全覆盖5项核心内容，无缺项，方案整体贴合本项目需求，但仅1个核心内容缺少落地细节，针对性一般。
2分：存在内容缺项，但其余项内容尚能落地；
0分：未提交方案或5项内容仅覆盖1项，缺项严重。

	应急预案制定情况（7分）
	供应商针对特殊天气（台风、汛期、冰雪、极寒、冬季火灾等天气）合理制定应急预案。方案至少应包含①各类灾害风险进行识别结合项目苗木、场地特点分析危害；②各类灾前预防性养护措施；③应急组织机构、人员分工与值守安排；④应急物资、机械设备保障与灾后处置方案；⑤应急演练、复盘总结。
7分：完整全覆盖5项核心内容，无缺项、无通用套话，方案内容高度贴合本项目需求，落地性、专业性、适配性极强。
5分：完整全覆盖5项核心内容，无缺项，方案整体贴合本项目需求，落地性强，仅个别细节不够完善，无原则性问题。
3分：完整全覆盖5项核心内容，无缺项，方案整体贴合本项目需求，但仅1个核心内容缺少落地细节，针对性一般。
2分：存在内容缺项，但其余项内容尚能落地；
0分：未提交方案或5项内容仅覆盖1项，缺项严重。

	绿化零星补植项目实施进度计划及控制措施（7分）
	供应商根据本项目需要补植零星绿化项目制定进度计划及控制措施。方案至少应包含①补植现状摸排与总体进度计划；②分批次补植实施计划与工序安排；③苗木供应保障与进场时间管控措施；④补植成品保护；⑤后期管护与验收计划。
7分：完整全覆盖5项核心内容，无缺项、无通用套话，方案内容高度贴合本项目需求，落地性、专业性、适配性极强。
5分：完整全覆盖5项核心内容，无缺项，方案整体贴合本项目需求，落地性强，仅个别细节不够完善，无原则性问题。
3分：完整全覆盖5项核心内容，无缺项，方案整体贴合本项目需求，但仅1个核心内容缺少落地细节，针对性一般。
2分：存在内容缺项，但其余项内容尚能落地；
0分：未提交方案或5项内容仅覆盖1项，缺项严重。




五、成交标准

磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第二十一条第三款情形的，可以推荐2家成交候选供应商。评审得分相同的，按照二轮（最后）报价由低到高的顺序推荐。评审得分且二轮（最后）报价相同的，按照技术指标优劣顺序顺序推荐。
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响应文件








项目名称：
项目编号：



供应商名称：（加盖CA电子公章）
日期 ：


一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明


二、上一年度的财务状况报告
（成立不满一年无需提供）


三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料
（提供提交响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料，供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）


财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函

致：采购人名称
我方供应商名称参加项目名称（项目编号：项目编号）采购，根据《关于简化政府采购供应商资格审查有关事项的通知》（连财购〔2023〕4号），我方承诺具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第（二）、第（四）项，《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条第（二）项规定条件的，具体包括：
（1）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（财务状况报告）；
（2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。
我方对上述承诺的真实性负责，如有虚假，将依法承担提供虚假材料谋取中标、成交责任，同时同意有关主管部门将相关失信信息记入公共信用信息系统并在相关政府门户网站公开。
特此承诺。

供应商（公章）：
法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签名或签章）：
日期：    年     月     日


四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料
具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的
声明及证明材料
我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：
主要设备有：。（须附证明材料）

主要专业技术能力有：。（须附证明材料）


供应商（盖章）：
法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：
日期：    年     月     日

附主要设备和主要专业技术能力的证明材料如下：


五、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
声  明
我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商（盖章）：
法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：
日期：    年     月     日


六、法律、行政法规规定的其他条件的证明文件
（如有，请按要求提供）


七、落实政府采购政策需满足的资格要求的证明文件
（如有，请按要求提供）




八、特定资格要求的证明文件
（如有，请按要求提供）


九、授权委托书与法定代表人（单位负责人）身份证明
授权委托书
致：采购人
本人 （姓名） 系 （供应商名称） 的法定代表人（单位负责人），现委托 （姓名） 为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、提交、撤回、修改 （项目名称） 项目（项目编号：）响应文件和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
委托期限：自本授权委托书签署之日起至响应有效期届满之日止。
代理人无转委托权。

供应商名称（加盖公章）：
法定代表人（单位负责人）（签字、签章或印鉴）：
委托代理人（签字/签章）：
日期：    年     月     日

法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件：
	


	




委托代理人有效期内的身份证正反面电子件：
	


	




填报说明：
1、若供应商为事业单位或其他组织或分支机构（仅当磋商文件注明允许分支机构参与磋商的），则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。
2、若响应文件中全部签字之处均为法定代表人（单位负责人）本人签署，则可不提供本《授权委托书》，但须提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》。
3、供应商为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。

法定代表人（单位负责人）身份证明

致： 采购人
兹证明，
姓名：性别：年龄：职务：

系 （供应商名称） 的法定代表人（单位负责人）。


法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件：
	


	





供应商名称（加盖公章）：
法定代表人（单位负责人）（签字、签章或印鉴）：

日期：    年     月     日


十、磋商响应函
磋商响应函
致：采购人
根据贵方的JSZC-320706-ZXGL-C2026-0013_________________号磋商文件，正式授权下述签字人_________________(姓名)代表我方______________（供应商的名称），全权处理本次项目磋商采购的有关事宜。
据此函，__________签字人兹宣布同意如下：
1.按采购文件项目需求提交响应报价，报价、服务期等详见开标一览表。
2.我方同意在本标段采购文件中规定的响应文件递交截止之日起60天内遵守本响应文件中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。
3.我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：
(1)具有独立承担民事责任的能力；
(2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
(3)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
(4)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
(5)参加此项采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。
4.我方根据采购文件的规定，承担完成合同的责任和义务。
5.我方已详细审核采购文件，我方知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。
6.如果在响应文件有效期内撤回或者有其他违约行为，我方的保证金可被贵方全部或部分没收。
7.同意应贵方要求提供与本次采购活动有关的任何数据或资料。
8.我方完全理解，最低报价不是中标（成交）的唯一条件。
9.若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。
10.我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定，供应商有下列情形之一的，处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：
(1)提供虚假材料谋取中标、成交的；
(2)采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；
(3)与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；
(4)向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；
(5)在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；
(6)拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

法定代表人或其委托代理人签字（或盖章）： 　　
供应商公章： 
日期： 

注：未按照本响应函的格式要求填写的，将造成非实质性响应。从而导致该供应商响应无效。


十一、中小企业声明函（服务）
中小企业声明函（服务类）
本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。
（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；承接企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）； 
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。 


企业名称（盖章）： 
日 期：







填报说明：
1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2、请供应商如实填写，所填内容将作为评审的依据。如填写不完整，将不享受扶持政策。
3、成交供应商的《中小企业声明函》随成交结果公开。
十二、残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加单位的项目由本单位提供全部服务。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


磋商供应商（盖章）：
日期：   年   月   日







填报说明：
1、请供应商如实填写，所填内容将作为评审的依据。如填写不完整，将不享受扶持政策。


十三、首次磋商报价表
首次磋商报价表（开标一览表）
项目编号：
项目名称：

	序号
	项目名称
	范围
	报价（元/月）
	小计
（元/年）

	1
	试点路段绿地养护
	海连路（西盐河路－凌州广场）、西盐河路（高铁站－秦东门大街）、朝阳路（西盐河路－学院路）、人民路（高铁站－解放东路）、凌州西路（解放东路－凌州广场）五条（段）道路
	
	

	序号
	项目名称
	范围
	小计
（元/年）

	2
	试点路段绿化一次性维修及提升
	见试点路段绿化一次性维修及提升项目采购清单
	

	1+2合计（元）
	



供应商（盖章）：
法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：
日期：    年     月     日





十四、技术要求响应及偏离表
技术要求响应及偏离表
项目名称：      项目编号：      分包号：
	序号
	采购文件要求
	投标响应情况
	超出、符合或偏离

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	…
	
	
	




供应商公章：
法定代表人或其委托代理人签字（或盖章）： 　　 
日期：  年  月  日



十五、商务要求响应及偏离表
商务要求响应及偏离表
项目名称：      项目编号：      分包号：
	序号
	采购文件要求
	投标响应情况
	超出、符合或偏离

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	…
	
	
	




供应商公章：
法定代表人或其委托代理人签字（或盖章）： 　　 
日期：  年  月  日



十六、类似项目业绩一览表
类似项目业绩一览表
项目名称：         
项目编号：     
	序号
	项目名称
	签订时间
	采购单位
	主要标的

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	.....
	
	
	
	


请将相关证明材料作为附件附于此页面后面。

供应商（盖章）：
法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：
日期：    年     月     日


十七、项目团队人员一览表
项目团队人员一览表
项目名称：          
项目编号：     
	序号
	姓名
	本项目拟担任职务（岗位）
	技术职称、专业资质
	学历
	年龄
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


请将相关证明材料作为附件附于此页面后面。



供应商（盖章）：
法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：
日期：    年     月     日
[bookmark: _格式2__法定代表人授权书][bookmark: _Hlt26671374][bookmark: _Hlt26609389][bookmark: _Hlt26955066]

十八、分项报价
开标一览表
项目编号：      
货币单位：人民币元
	项目名称
	项目内容
	总价（小写）

	
	详见响应文件
	元

	总价（大写）
	


供应商公章：             （电子签章）



分项报价表（1）
项目编号：      
货币单位：人民币元

试点路段绿地养护分项报价表
报价格式自拟


供应商公章：             （电子签章）


分项报价表（2）
项目编号：      
货币单位：人民币元

试点路段绿化一次性维修及提升分项报价表

	西盐河路（站前广场-秦东门大街）需补植苗木报价表

	序号
	范围
	苗木品种或设施
	规格
	项目特征
	数量
	（株/m2/m）
	具体位置
	综合单价（元）
	合计（元）
	备注

	1
	站前广场-解放路
	红叶石楠
	株高40cm 
	补植（冠幅满足建设单位要求，密不露土，容器壮苗，无病虫害，清理死株杂草，整地松土，回填种植土，一级养护，养护期一年，含浇水排涝、施基肥、修剪、除草、病虫防治、养护期内死苗无偿更换补植，成活率100%，达到市政一级绿化养护标准，以及现场清理、成品保护等全部工作内容）
	50
	㎡
	机非分隔带
	
	
	

	
	
	金森女贞
	株高40cm 
	补植（冠幅满足建设单位要求，密不露土，容器壮苗，无病虫害，清理死株杂草，整地松土，回填种植土，一级养护，养护期一年，含浇水排涝、施基肥、修剪、除草、病虫防治、养护期内死苗无偿更换补植，成活率100%，达到市政一级绿化养护标准，以及现场清理、成品保护等全部工作内容）
	26
	㎡
	机非分隔带
	
	
	

	
	
	大叶黄杨
	株高40cm 
	死亡更换（冠幅满足建设单位要求，密不露土，容器壮苗，无病虫害，清理死株杂草，整地松土，回填种植土，一级养护，养护期一年，含浇水排涝、施基肥、修剪、除草、病虫防治、养护期内死苗无偿更换补植，成活率100%，达到市政一级绿化养护标准，以及现场清理、成品保护等全部工作内容）
	20
	㎡
	机非分隔带
	
	
	

	
	
	大叶黄杨
	株高40cm 
	补植（ 冠幅满足建设单位要求，密不露土，容器壮苗，无病虫害，清理死株杂草，整地松土，回填种植土，一级养护，养护期一年，含浇水排涝、施基肥、修剪、除草、病虫防治、养护期内死苗无偿更换补植，成活率100%，达到市政一级绿化养护标准，以及现场清理、成品保护等全部工作内容）
	106
	㎡
	机非分隔带
	
	
	

	
	
	龙柏
	株高40cm 
	补植（ 冠幅满足建设单位要求，密不露土，容器壮苗，无病虫害，清理死株杂草，整地松土，回填种植土，一级养护，养护期一年，含浇水排涝、施基肥、修剪、除草、病虫防治、养护期内死苗无偿更换补植，成活率100%，达到市政一级绿化养护标准，以及现场清理、成品保护等全部工作内容）
	10
	㎡
	外侧绿化带
	
	
	

	
	
	娜塔莉
	胸径：12cm
	补植（壮苗，株高、冠幅，分支点高度满足建设单位要求，树形完整无病虫害，长势健壮，清理死株杂草，树坑开挖，回填改良种植土，一级养护，养护期一年，含栽植、培土夯实、支撑架、浇水排涝、施基肥、修剪、除草、病虫防治、涂白、养护期内死苗无偿更换补植，成活率100%，达到市政一级绿化养护标准，以及现场清理、成品保护等全部工作内容）
	12
	株
	机非分车带行道树
	
	
	

	2
	解放路-海连路
	红叶石楠
	株高40cm 
	补植（ 冠幅满足建设单位要求，密不露土，容器壮苗，无病虫害，清理死株杂草，整地松土，回填种植土，一级养护，养护期一年，含浇水排涝、施基肥、修剪、除草、病虫防治、养护期内死苗无偿更换补植，成活率100%，达到市政一级绿化养护标准，以及现场清理、成品保护等全部工作内容）
	60
	㎡
	机非分隔带
	
	
	

	
	
	金森女贞
	株高40cm 
	补植（ 冠幅满足建设单位要求，密不露土，容器壮苗，无病虫害，清理死株杂草，整地松土，回填种植土，一级养护，养护期一年，含浇水排涝、施基肥、修剪、除草、病虫防治、养护期内死苗无偿更换补植，成活率100%，达到市政一级绿化养护标准，以及现场清理、成品保护等全部工作内容）
	2
	㎡
	机非分隔带
	
	
	

	
	
	金森女贞
	株高40cm 
	补植（ 冠幅满足建设单位要求，密不露土，容器壮苗，无病虫害，清理死株杂草，整地松土，回填种植土，一级养护，养护期一年，含浇水排涝、施基肥、修剪、除草、病虫防治、养护期内死苗无偿更换补植，成活率100%，达到市政一级绿化养护标准，以及现场清理、成品保护等全部工作内容）
	10
	㎡
	外侧绿化带
	
	
	

	
	
	大叶黄杨
	株高40cm 
	死亡更换（ 冠幅满足建设单位要求，密不露土，容器壮苗，无病虫害，清理死株杂草，整地松土，回填种植土，一级养护，养护期一年，含浇水排涝、施基肥、修剪、除草、病虫防治、养护期内死苗无偿更换补植，成活率100%，达到市政一级绿化养护标准，以及现场清理、成品保护等全部工作内容）
	10
	㎡
	机非分车带
	
	
	

	
	
	无刺构骨球
	蓬径100cm
	补植（壮苗，株高满足建设单位要求，球形完整无病虫害，长势健壮，清理死株杂草，树坑开挖，回填改良种植土，一级养护，养护期一年，含栽植、培土夯实、支撑固定、浇水排涝、施基肥、修剪、除草、病虫防治、养护期内死苗无偿更换补植，成活率100%，达到市政一级绿化养护标准，以及现场清理、成品保护等全部工作内容）
	2
	株
	机非分隔带
	
	
	

	
	
	娜塔莉
	胸径：12cm
	补植（壮苗，株高、冠幅，分支点高度满足建设单位要求，树形完整无病虫害，长势健壮，清理死株杂草，树坑开挖，回填改良种植土，一级养护，养护期一年，含栽植、培土夯实、支撑架、浇水排涝、施基肥、修剪、除草、病虫防治、涂白、养护期内死苗无偿更换补植，成活率100%，达到市政一级绿化养护标准，以及现场清理、成品保护等全部工作内容）
	12
	株
	机非分车带行道树
	
	
	

	3
	海连路-朝阳路
	红叶石楠
	株高40cm 
	补植（ 冠幅满足建设单位要求，密不露土，容器壮苗，无病虫害，清理死株杂草，整地松土，回填种植土，一级养护，养护期一年，含浇水排涝、施基肥、修剪、除草、病虫防治、养护期内死苗无偿更换补植，成活率100%，达到市政一级绿化养护标准，以及现场清理、成品保护等全部工作内容）
	6
	㎡
	机非分隔带
	
	
	

	
	
	金森女贞
	株高40cm 
	补植（ 冠幅满足建设单位要求，密不露土，容器壮苗，无病虫害，清理死株杂草，整地松土，回填种植土，一级养护，养护期一年，含浇水排涝、施基肥、修剪、除草、病虫防治、养护期内死苗无偿更换补植，成活率100%，达到市政一级绿化养护标准，以及现场清理、成品保护等全部工作内容）
	4
	㎡
	机非分隔带
	
	
	

	
	
	大叶黄杨
	株高40cm 
	补植（ 冠幅满足建设单位要求，密不露土，容器壮苗，无病虫害，清理死株杂草，整地松土，回填种植土，一级养护，养护期一年，含浇水排涝、施基肥、修剪、除草、病虫防治、养护期内死苗无偿更换补植，成活率100%，达到市政一级绿化养护标准，以及现场清理、成品保护等全部工作内容）
	4
	㎡
	机非分隔带
	
	
	

	
	
	红叶石楠树
	地径6cm
	死亡更换（壮苗，株高、冠幅满足建设单位要求，树形完整无病虫害，长势健壮，清理死株杂草，树坑开挖，回填改良种植土，一级养护，养护期一年，含栽植、培土夯实、支撑架、浇水排涝、施基肥、修剪、除草、病虫防治、养护期内死苗无偿更换补植，成活率100%，达到市政一级绿化养护标准，以及现场清理、成品保护等全部工作内容）
	2
	株
	机非分隔带
	
	
	

	
	
	娜塔莉
	胸径：12cm
	补植（壮苗，株高、冠幅、分支点高度满足建设单位要求，树形完整无病虫害，长势健壮，清理死株杂草，树坑开挖，回填改良种植土，一级养护，养护期一年，含栽植、培土夯实、支撑架、浇水排涝、施基肥、修剪、除草、病虫防治、涂白、养护期内死苗无偿更换补植，成活率100%，达到市政一级绿化养护标准，以及现场清理、成品保护等全部工作内容）
	20
	株
	机非分车带行道树
	
	
	

	4
	朝阳路-海宁路
	红叶石楠
	株高40cm 
	补植（ 冠幅满足建设单位要求，密不露土，容器壮苗，无病虫害，清理死株杂草，整地松土，回填种植土，一级养护，养护期一年，含浇水排涝、施基肥、修剪、除草、病虫防治、养护期内死苗无偿更换补植，成活率100%，达到市政一级绿化养护标准，以及现场清理、成品保护等全部工作内容）
	6
	㎡
	机非分隔带
	
	
	

	
	
	金森女贞
	株高40cm 
	补植（ 冠幅满足建设单位要求，密不露土，容器壮苗，无病虫害，清理死株杂草，整地松土，回填种植土，一级养护，养护期一年，含浇水排涝、施基肥、修剪、除草、病虫防治、养护期内死苗无偿更换补植，成活率100%，达到市政一级绿化养护标准，以及现场清理、成品保护等全部工作内容）
	2
	㎡
	机非分隔带
	
	
	

	
	
	娜塔莉
	胸径：12cm
	补植（壮苗，株高、冠幅，分支点高度满足建设单位要求，树形完整无病虫害，长势健壮，清理死株杂草，树坑开挖，回填改良种植土，一级养护，养护期一年，含栽植、培土夯实、支撑固定、浇水排涝、施基肥、修剪、除草、病虫防治、涂白、养护期内死苗无偿更换补植，成活率100%，达到市政一级绿化养护标准，以及现场清理、成品保护等全部工作内容）
	14
	株
	机非分车带行道树
	
	
	

	5
	海宁路-秦东门大街
	红叶石楠
	株高40cm 
	补植（ 冠幅满足建设单位要求，密不露土，容器壮苗，无病虫害，清理死株杂草，整地松土，回填种植土，一级养护，养护期一年，含浇水排涝、施基肥、修剪、除草、病虫防治、养护期内死苗无偿更换补植，成活率100%，达到市政一级绿化养护标准，以及现场清理、成品保护等全部工作内容）
	4
	㎡
	机非分隔带
	
	
	

	
	
	金森女贞
	株高40cm 
	补植（ 冠幅满足建设单位要求，密不露土，容器壮苗，无病虫害，清理死株杂草，整地松土，回填种植土，一级养护，养护期一年，含浇水排涝、施基肥、修剪、除草、病虫防治、养护期内死苗无偿更换补植，成活率100%，达到市政一级绿化养护标准，以及现场清理、成品保护等全部工作内容）
	42
	㎡
	机非分隔带
	
	
	

	
	
	广玉兰
	胸径：12cm
	长势不良更换（壮苗，株高、冠幅，分支点高度满足建设单位要求，树形完整无病虫害，长势健壮，清理死株杂草，树坑开挖，回填改良种植土，一级养护，养护期一年，含栽植、培土夯实、支撑架、浇水排涝、施基肥、修剪、除草、病虫防治、涂白、养护期内死苗无偿更换补植，成活率100%，达到市政一级绿化养护标准，以及现场清理、成品保护等全部工作内容）
	6
	株
	机非分车带行道树
	
	
	

	
	
	娜塔莉
	胸径：12cm
	补植（壮苗，株高、冠幅、分支点高度满足建设单位要求，树形完整无病虫害，长势健壮，清理死株杂草，树坑开挖，回填改良种植土，一级养护，养护期一年，含栽植、培土夯实、支撑架、浇水排涝、施基肥、修剪、除草、病虫防治、涂白、养护期内死苗无偿更换补植，成活率100%，达到市政一级绿化养护标准，以及现场清理、成品保护等全部工作内容）
	6
	株
	机非分车带行道树
	
	
	

	
	
	银杏
	胸径：12cm，株高：700-800cm
	长势不良更换（壮苗，冠幅满足建设单位要求，树形完整无病虫害，长势健壮，清理死株杂草，树坑开挖，回填改良种植土，一级养护，养护期一年，含栽植、培土夯实、支撑架、浇水排涝、施基肥、修剪、除草、病虫防治、涂白、养护期内死苗无偿更换补植，成活率100%，达到市政一级绿化养护标准，以及现场清理、成品保护等全部工作内容）
	4
	株
	外侧绿化带行道树
	
	
	

	总计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	海连路（西盐河路-凌州广场）需补植苗木报价表

	序号
	范围
	苗木品种或设施
	规格
	
	数量
	（株/m2/m）
	具体位置
	综合单价（元）
	合计（元）
	备注

	1
	南极路-海昌路
	白蜡
	胸径12cm，分支点2.8m
	补植（壮苗，株高、冠幅满足建设单位要求，树形完整无病虫害，长势健壮，清理死株杂草，树坑开挖，回填改良种植土，一级养护，养护期一年，含栽植、培土夯实、支撑架、浇水排涝、施基肥、修剪、除草、病虫防治、涂白、养护期内死苗无偿更换补植，成活率100%，达到市政一级绿化养护标准，以及现场清理、成品保护等全部工作内容）
	10 
	株
	行道树
	
	
	

	2
	通灌路-瀛洲路
	红叶石楠
	株高70cm 
	长势不佳更换（ 冠幅满足建设单位要求，密不露土，容器壮苗，无病虫害，清理死株杂草，整地松土，回填种植土，一级养护，养护期一年，含浇水排涝、施基肥、修剪、除草、病虫防治、养护期内死苗无偿更换补植，成活率100%，达到市政一级绿化养护标准，以及现场清理、成品保护等全部工作内容）
	90 
	㎡
	机非分隔带
	
	
	

	
	
	红叶石楠
	株高70cm 
	补植（ 冠幅满足建设单位要求，密不露土，容器壮苗，无病虫害，清理死株杂草，整地松土，回填种植土，一级养护，养护期一年，含浇水排涝、施基肥、修剪、除草、病虫防治、养护期内死苗无偿更换补植，成活率100%，达到市政一级绿化养护标准，以及现场清理、成品保护等全部工作内容）
	320 
	㎡
	内侧花坛
	
	
	

	3
	瀛洲路-郁州路
	红叶石楠
	株高70cm 
	长势不佳更换（ 冠幅满足建设单位要求，密不露土，容器壮苗，无病虫害，清理死株杂草，整地松土，回填种植土，一级养护，养护期一年，含浇水排涝、施基肥、修剪、除草、病虫防治、养护期内死苗无偿更换补植，成活率100%，达到市政一级绿化养护标准，以及现场清理、成品保护等全部工作内容）
	110 
	㎡
	机非分隔带
	
	
	

	
	
	红叶石楠
	株高70cm 
	补植（ 冠幅满足建设单位要求，密不露土，容器壮苗，无病虫害，清理死株杂草，整地松土，回填种植土，一级养护，养护期一年，含浇水排涝、施基肥、修剪、除草、病虫防治、养护期内死苗无偿更换补植，成活率100%，达到市政一级绿化养护标准，以及现场清理、成品保护等全部工作内容）
	280 
	㎡
	内侧花坛
	
	
	

	4
	郁州路-巨龙路
	红叶石楠
	株高70cm 
	补植（ 冠幅满足建设单位要求，密不露土，容器壮苗，无病虫害，清理死株杂草，整地松土，回填种植土，一级养护，养护期一年，含浇水排涝、施基肥、修剪、除草、病虫防治、养护期内死苗无偿更换补植，成活率100%，达到市政一级绿化养护标准，以及现场清理、成品保护等全部工作内容）
	100 
	㎡
	机非分隔带
	
	
	

	5
	巨龙路-凌州路
	红叶石楠
	株高70cm 
	补植（ 冠幅满足建设单位要求，密不露土，容器壮苗，无病虫害，清理死株杂草，整地松土，回填种植土，一级养护，养护期一年，含浇水排涝、施基肥、修剪、除草、病虫防治、养护期内死苗无偿更换补植，成活率100%，达到市政一级绿化养护标准，以及现场清理、成品保护等全部工作内容）
	60 
	㎡
	机非分隔带
	
	
	

	
	
	法桐
	胸径12cm、分支点2.8m
	补植（壮苗，株高、冠幅满足建设单位要求，树形完整无病虫害，长势健壮，清理死株杂草，树坑开挖，回填改良种植土，一级养护，养护期一年，含栽植、培土夯实、支撑固定、浇水排涝、施基肥、修剪、除草、病虫防治、涂白、养护期内死苗无偿更换补植，成活率100%，达到市政一级绿化养护标准，以及现场清理、成品保护等全部工作内容）
	6 
	株
	行道树
	
	
	

	6
	苏宁广场门前花箱
	果汁阳台月季
	株高40cm 
	补植（ 冠幅满足建设单位要求，满铺、密不露土，容器壮苗，无病虫害，清理死株杂草，整地松土，回填种植土，一级养护，养护期一年，含浇水排涝、施基肥、修剪、除草、病虫防治、养护期内死苗无偿更换补植，成活率100%，达到市政一级绿化养护标准，以及现场清理、成品保护等全部工作内容）
	1 
	项
	苏宁广场门前花箱
	
	
	

	总计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	凌州西路（解放路-凌州广场）需补植苗木报价表

	序号
	范围
	苗木品种或设施
	规格
	项目特征
	数量
	（株/m2/m）
	具体位置
	综合单价（元）
	合计（元）
	备注

	1
	凌州广场西北角
	金森女贞
	株高70cm 
	长势不佳更换（ 冠幅满足建设单位要求，密不露土，容器壮苗，无病虫害，清理死株杂草，整地松土，回填种植土，一级养护，养护期一年，含浇水排涝、施基肥、修剪、除草、病虫防治、养护期内死苗无偿更换补植，成活率100%，达到市政一级绿化养护标准，以及现场清理、成品保护等全部工作内容）
	180
	㎡
	交通分流岛
	
	
	

	
	
	红叶石楠
	株高70cm 
	长势不佳更换（ 冠幅满足建设单位要求，密不露土，容器壮苗，无病虫害，清理死株杂草，整地松土，回填种植土，一级养护，养护期一年，含浇水排涝、施基肥、修剪、除草、病虫防治、养护期内死苗无偿更换补植，成活率100%，达到市政一级绿化养护标准，以及现场清理、成品保护等全部工作内容）
	30
	㎡
	交通分流岛
	
	
	

	
	
	草坪
	
	补植（满铺，草坪种类满足建设单位要求，无病虫害，清理死株杂草，整地松土，回填种植土，一级养护，养护期一年，含浇水排涝、施基肥、修剪、除草、病虫防治、养护期内死苗无偿更换补植，成活率100%，达到市政一级绿化养护标准，以及现场清理、成品保护等全部工作内容）
	20
	㎡
	内侧绿地
	
	
	

	2
	凌州广场东南角
	金森女贞
	株高70cm 
	长势不佳更换（ 冠幅满足建设单位要求，密不露土，容器壮苗，无病虫害，清理死株杂草，整地松土，回填种植土，一级养护，养护期一年，含浇水排涝、施基肥、修剪、除草、病虫防治、养护期内死苗无偿更换补植，成活率100%，达到市政一级绿化养护标准，以及现场清理、成品保护等全部工作内容）
	20
	㎡
	交通分流岛
	
	
	

	
	
	红叶石楠
	株高70cm 
	长势不佳更换（ 冠幅满足建设单位要求，密不露土，容器壮苗，无病虫害，清理死株杂草，整地松土，回填种植土，一级养护，养护期一年，含浇水排涝、施基肥、修剪、除草、病虫防治、养护期内死苗无偿更换补植，成活率100%，达到市政一级绿化养护标准，以及现场清理、成品保护等全部工作内容）
	60
	㎡
	交通分流岛
	
	
	

	
	
	草坪
	
	补植（满铺，草坪种类满足建设单位要求，无病虫害，清理死株杂草，整地松土，回填种植土，一级养护，养护期一年，含浇水排涝、施基肥、修剪、除草、病虫防治、养护期内死苗无偿更换补植，成活率100%，达到市政一级绿化养护标准，以及现场清理、成品保护等全部工作内容）
	40
	㎡
	内侧绿地
	
	
	

	3
	凌州广场东北角
	红叶石楠
	株高70cm 
	金森换红叶石楠（ 冠幅满足建设单位要求，密不露土，容器壮苗，无病虫害，清理死株杂草，整地松土，回填种植土，一级养护，养护期一年，含浇水排涝、施基肥、修剪、除草、病虫防治、养护期内死苗无偿更换补植，成活率100%，达到市政一级绿化养护标准，以及现场清理、成品保护等全部工作内容）
	140
	㎡
	交通分流岛
	
	
	

	
	
	草坪
	
	补植（满铺，草坪种类满足建设单位要求，无病虫害，清理死株杂草，整地松土，回填种植土，一级养护，养护期一年，含浇水排涝、施基肥、修剪、除草、病虫防治、养护期内死苗无偿更换补植，成活率100%，达到市政一级绿化养护标准，以及现场清理、成品保护等全部工作内容）
	40
	㎡
	内侧绿地
	
	
	

	4
	解放路-凌州广场
	大叶黄杨
	株高70cm 
	补植（ 冠幅满足建设单位要求，密不露土，容器壮苗，无病虫害，清理死株杂草，整地松土，回填种植土，一级养护，养护期一年，含浇水排涝、施基肥、修剪、除草、病虫防治、养护期内死苗无偿更换补植，成活率100%，达到市政一级绿化养护标准，以及现场清理、成品保护等全部工作内容）
	40 
	㎡
	机非分隔带
	
	
	

	
	
	红叶石楠
	株高70cm 
	长势不佳更换（ 冠幅满足建设单位要求，密不露土，容器壮苗，无病虫害，清理死株杂草，整地松土，回填种植土，一级养护，养护期一年，含浇水排涝、施基肥、修剪、除草、病虫防治、养护期内死苗无偿更换补植，成活率100%，达到市政一级绿化养护标准，以及现场清理、成品保护等全部工作内容）
	20 
	㎡
	机非分隔带
	
	
	

	
	
	红叶石楠
	株高70cm 
	长势不佳更换（ 冠幅满足建设单位要求，密不露土，容器壮苗，无病虫害，清理死株杂草，整地松土，回填种植土，一级养护，养护期一年，含浇水排涝、施基肥、修剪、除草、病虫防治、养护期内死苗无偿更换补植，成活率100%，达到市政一级绿化养护标准，以及现场清理、成品保护等全部工作内容）
	20 
	㎡
	外侧绿化带
	
	
	

	
	
	花坛维修
	
	投标人自行勘察现场，综合考虑报价，做法同现状未破损花坛，并满足建设单位要求
	130 
	米
	绿地花坛
	
	
	

	总计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	人民路（站前广场-凌州广场）需补植苗木报价表

	序号
	范围
	苗木品种或设施
	规格
	项目特征
	数量
	（株/m2/m）
	具体位置
	综合单价（元）
	合计（元）
	备注

	1
	南极路-通灌路
	红叶石楠
	株高70cm 
	补植（ 冠幅满足建设单位要求，密不露土，容器壮苗，无病虫害，清理死株杂草，整地松土，回填种植土，一级养护，养护期一年，含浇水排涝、施基肥、修剪、除草、病虫防治、养护期内死苗无偿更换补植，成活率100%，达到市政一级绿化养护标准，以及现场清理、成品保护等全部工作内容）
	100 
	㎡
	外侧绿化带
	
	
	

	
	
	海桐
	株高70cm
	补植（ 冠幅满足建设单位要求，密不露土，容器壮苗，无病虫害，清理死株杂草，整地松土，回填种植土，一级养护，养护期一年，含浇水排涝、施基肥、修剪、除草、病虫防治、养护期内死苗无偿更换补植，成活率100%，达到市政一级绿化养护标准，以及现场清理、成品保护等全部工作内容）
	20 
	㎡
	外侧绿化带
	
	
	

	
	
	花坛修补
	
	投标人自行勘察现场，综合考虑报价，做法同现状未破损花坛，并满足建设单位要求
	90 
	米
	内侧花坛
	
	
	

	2
	通灌路-郁州路
	红叶石楠
	株高70cm 
	补植（ 冠幅满足建设单位要求，密不露土，容器壮苗，无病虫害，清理死株杂草，整地松土，回填种植土，一级养护，养护期一年，含浇水排涝、施基肥、修剪、除草、病虫防治、养护期内死苗无偿更换补植，成活率100%，达到市政一级绿化养护标准，以及现场清理、成品保护等全部工作内容）
	184 
	㎡
	外侧绿化带
	
	
	

	
	
	麦冬
	
	补植（ 株高、冠幅满足建设单位要求，密不露土，麦冬种类满足建设单位要求，容器壮苗，无病虫害，清理死株杂草，整地松土，回填种植土，一级养护，养护期一年，含浇水排涝、施基肥、修剪、除草、病虫防治、养护期内死苗无偿更换补植，成活率100%，达到市政一级绿化养护标准，以及现场清理、成品保护等全部工作内容）
	160 
	㎡
	内侧花坛
	
	
	

	
	
	花坛修补
	
	投标人自行勘察现场，综合考虑报价，做法同现状未破损花坛，并满足建设单位要求
	80 
	米
	内侧花坛
	
	
	

	3
	郁州路-凌州路
	草坪
	
	补植（满铺，草坪种类满足建设单位要求，无病虫害，清理死株杂草，整地松土，回填种植土，一级养护，养护期一年，含浇水排涝、施基肥、修剪、除草、病虫防治、养护期内死苗无偿更换补植，成活率100%，达到市政一级绿化养护标准，以及现场清理、成品保护等全部工作内容）
	100 
	㎡
	药厂前
	
	
	

	总计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	朝阳路（西盐河路-学院路）需补植苗木报价表

	序号
	范围
	苗木品种或设施
	规格
	项目特征
	数量
	（株/m2/m）
	具体位置
	综合单价（元）
	合计（元）
	备注

	1
	西盐河路-南极路
	草坪
	
	补植（满铺，草坪种类满足建设单位要求，无病虫害，清理死株杂草，整地松土，回填种植土，一级养护，养护期一年，含浇水排涝、施基肥、修剪、除草、病虫防治、养护期内死苗无偿更换补植，成活率100%，达到市政一级绿化养护标准，以及现场清理、成品保护等全部工作内容）
	350 
	㎡
	祥和园、
工会游园
	
	
	

	2
	南极路-海昌路
	红叶石楠
	株高70cm 
	补植（ 冠幅满足建设单位要求，密不露土，容器壮苗，无病虫害，清理死株杂草，整地松土，回填种植土，一级养护，养护期一年，含浇水排涝、施基肥、修剪、除草、病虫防治、养护期内死苗无偿更换补植，成活率100%，达到市政一级绿化养护标准，以及现场清理、成品保护等全部工作内容）
	380 
	㎡
	花坛
	
	
	

	3
	海昌路-通灌路
	红叶石楠
	株高70cm 
	补植（ 冠幅满足建设单位要求，密不露土，容器壮苗，无病虫害，清理死株杂草，整地松土，回填种植土，一级养护，养护期一年，含浇水排涝、施基肥、修剪、除草、病虫防治、养护期内死苗无偿更换补植，成活率100%，达到市政一级绿化养护标准，以及现场清理、成品保护等全部工作内容）
	180 
	㎡
	花坛
	
	
	

	4
	瀛洲路-郁州路
	草坪
	
	补植（满铺，草坪种类满足建设单位要求，无病虫害，清理死株杂草，整地松土，回填种植土，一级养护，养护期一年，含浇水排涝、施基肥、修剪、除草、病虫防治、养护期内死苗无偿更换补植，成活率100%，达到市政一级绿化养护标准，以及现场清理、成品保护等全部工作内容）
	630 
	㎡
	内侧绿地
	
	
	

	
	
	红叶石楠
	株高70cm 
	长势不佳更换（ 冠幅满足建设单位要求，密不露土，容器壮苗，无病虫害，清理死株杂草，整地松土，回填种植土，一级养护，养护期一年，含浇水排涝、施基肥、修剪、除草、病虫防治、养护期内死苗无偿更换补植，成活率100%，达到市政一级绿化养护标准，以及现场清理、成品保护等全部工作内容）
	160 
	㎡
	机非分隔带
	
	
	

	
	
	花坛维修
	
	投标人自行勘察现场，综合考虑报价，做法同现状未破损花坛，并满足建设单位要求
	780 
	米
	内侧花坛
	
	
	

	5
	郁州路-巨龙路
	草坪
	
	补植（满铺，草坪种类满足建设单位要求，无病虫害，清理死株杂草，整地松土，回填种植土，一级养护，养护期一年，含浇水排涝、施基肥、修剪、除草、病虫防治、养护期内死苗无偿更换补植，成活率100%，达到市政一级绿化养护标准，以及现场清理、成品保护等全部工作内容）
	490 
	㎡
	内侧绿地
	
	
	

	
	
	红叶石楠
	株高70cm 
	长势不好更换（ 冠幅满足建设单位要求，密不露土，容器壮苗，无病虫害，清理死株杂草，整地松土，回填种植土，一级养护，养护期一年，含浇水排涝、施基肥、修剪、除草、病虫防治、养护期内死苗无偿更换补植，成活率100%，达到市政一级绿化养护标准，以及现场清理、成品保护等全部工作内容）
	110 
	㎡
	机非分隔带
	
	
	

	
	
	乌桕
	胸径12cm，分支点2.5m
	长势不好银杏更换（壮苗，株高、冠幅满足建设单位要求，树形完整无病虫害，长势健壮，清理死株杂草，树坑开挖，回填改良种植土，一级养护，养护期一年，含栽植、培土夯实、支撑架、浇水排涝、施基肥、修剪、除草、病虫防治、涂白、养护期内死苗无偿更换补植，成活率100%，达到市政一级绿化养护标准，以及现场清理、成品保护等全部工作内容）
	98 
	株
	行道树
	
	
	

	6
	巨龙路-东盐河路
	草坪
	
	补植（满铺，草坪种类满足建设单位要求，无病虫害，清理死株杂草，整地松土，回填种植土，一级养护，养护期一年，含浇水排涝、施基肥、修剪、除草、病虫防治、养护期内死苗无偿更换补植，成活率100%，达到市政一级绿化养护标准，以及现场清理、成品保护等全部工作内容）
	658 
	㎡
	内侧绿地
	
	
	

	
	
	红叶石楠
	株高70cm 
	补植（ 冠幅满足建设单位要求，密不露土，容器壮苗，无病虫害，清理死株杂草，整地松土，回填种植土，一级养护，养护期一年，含浇水排涝、施基肥、修剪、除草、病虫防治、养护期内死苗无偿更换补植，成活率100%，达到市政一级绿化养护标准，以及现场清理、成品保护等全部工作内容）
	70 
	㎡
	机非分隔带
	
	
	

	
	
	乌桕
	胸径12cm，分支点2.5m
	长势不好银杏更换（壮苗，株高、冠幅满足建设单位要求，树形完整无病虫害，长势健壮，清理死株杂草，树坑开挖，回填改良种植土，一级养护，养护期一年，含栽植、培土夯实、支撑架、浇水排涝、施基肥、修剪、除草、病虫防治、涂白、养护期内死苗无偿更换补植，成活率100%，达到市政一级绿化养护标准，以及现场清理、成品保护等全部工作内容）
	94 
	株
	行道树
	
	
	

	7
	东盐河路-科苑路
	红叶石楠
	株高70cm 
	补植（ 冠幅满足建设单位要求，密不露土，容器壮苗，无病虫害，清理死株杂草，整地松土，回填种植土，一级养护，养护期一年，含浇水排涝、施基肥、修剪、除草、病虫防治、养护期内死苗无偿更换补植，成活率100%，达到市政一级绿化养护标准，以及现场清理、成品保护等全部工作内容）
	120 
	㎡
	机非分隔带
	
	
	

	8
	科苑路-学院路
	紫薇
	胸径5cm
	补植（壮苗，株高、冠幅满足建设单位要求，树形完整无病虫害，长势健壮，清理死株杂草，树坑开挖，回填改良种植土，一级养护，养护期一年，含栽植、培土夯实、支撑架、浇水排涝、施基肥、修剪、除草、病虫防治、涂白、养护期内死苗无偿更换补植，成活率100%，达到市政一级绿化养护标准，以及现场清理、成品保护等全部工作内容）
	10 
	株
	机非分隔带
	
	
	

	
	
	高杆月季
	胸径5cm
	补植（壮苗，株高、冠幅满足建设单位要求，树形完整无病虫害，长势健壮，清理死株杂草，树坑开挖，回填改良种植土，一级养护，养护期一年，含栽植、培土夯实、支撑架、浇水排涝、施基肥、修剪、除草、病虫防治、养护期内死苗无偿更换补植，成活率100%，达到市政一级绿化养护标准，以及现场清理、成品保护等全部工作内容）
	10 
	株
	机非分隔带
	
	
	

	
	
	草坪
	
	补植（满铺，草坪种类满足建设单位要求，无病虫害，清理死株杂草，整地松土，回填种植土，一级养护，养护期一年，含浇水排涝、施基肥、修剪、除草、病虫防治、养护期内死苗无偿更换补植，成活率100%，达到市政一级绿化养护标准，以及现场清理、成品保护等全部工作内容）
	1000 
	㎡
	科苑路与朝阳路
交叉口东角草坪
	
	
	

	总计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	共计
	




注：格式内容不可改变。
供应商公章：             （电子签章）
日期：

质疑函范本
致：
一、质疑供应商基本信息
质疑供应商：
地址：邮编：
联系人：联系电话：
授权代表：
联系电话：
地址： 邮编：
二、质疑项目基本情况
质疑项目的名称：
质疑项目的编号：
采购人名称：
采购文件获取日期：
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：
事实依据：

法律依据：

质疑事项2
……
四、与质疑事项相关的质疑请求
请求：
签字（签章）：                   公章：                      
日期：   

质疑函制作说明：
1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。
3.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
4.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
5.质疑供应商为自然人的，质疑函应附自然人身份证明复印件并由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应附营业执照等证明文件复印件、法定代表人或主要负责人身份证明复印件，并由法定代表人或主要负责人签字或盖章，并加盖公章；委托授权质疑的还应附授权委托书，并由授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
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