江苏食品药品职业技术学院

酒店学院烹饪实训中心二期改造装修工程

竞争性磋商文件

项目编号：JSZC-320000-XHTC-C2026-0009

代理机构编号：XHTC-GC-2026-0293

采购人：江苏食品药品职业技术学院

采购代理机构：新华招标有限公司

2026-10

目  录

目  录	2

第一章 竞争性磋商邀请	3

第二章 供应商须知前附表	8

第三章 供应商须知	12

第四章 技术标准和要求	33

第五章 合同草案条款及格式	35

★第六章 工程量清单及图纸（另附）	48

第七章 附件—响应文件格式	50

第一章 竞争性磋商邀请

项目概况

酒店学院烹饪实训中心二期改造装修工程的潜在供应商应在网上注册登记成功后，在系统内免费下载获取采购文件，并于2026年11月17日10点00分（北京时间）前递交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320000-XHTC-C2026-0009

代理机构编号：XHTC-GC-2026-0293

项目名称：酒店学院烹饪实训中心二期改造装修工程

预算金额：350万元（人民币）

最高限价：349.506808万元（人民币）

采购需求：酒店学院烹饪实训中心二期改造装修工程。

施工工期：自合同签订之日起，100个日历天内完成项目

本项目不接受联合体响应。

二、申请人的资格要求：

1．满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：

3.1供应商资质类别和等级：供应商具有有效建筑工程施工总承包三级及以上或建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质（提供相应资质证书，加盖公章）；

3.2企业具备安全生产条件，并取得安全生产许可证（提供有效期内的企业安全生产许可证复印件加盖公章）；

3.3项目负责人的资质等级：注册建造师证建筑工程专业二级(含)以上，同时须取得安全生产考核合格证书（B类），并提供2026年1月1日以来任意一个月的社保证明（需包含养老保险，医疗保险等）并加盖社保中心章；

3.4供应商不得存在下列情形之一：

（1）不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本采购项目的监理人、代建人、项目管理人，以及为本采购项目提供采购代理、设计服务的；

（3）与本采购项目的监理人、代建人、采购代理机构同为一个法定代表人的，或者相互控股、参股的；

（4）与采购人存在利害关系可能影响采购公正性的；

（5）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位；

（6）处于被责令停业、财产被接管、冻结和破产状态，以及投标资格被取消或者被暂停且在暂停期内；

（7）供应商因拖欠工人工资或者因发生质量安全事故被项目所在地建设行政主管部门限制在本区域内承接工程的；

（8）供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

3.5供应商项目经理（拟选派建造师）必须满足下列要求：

（1）项目负责人不得同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业；

（2）供应商项目负责人须满足以下条件之一：

①非变更后无在建工程的；

②变更后无在建工程的（必须原合同工期已满且变更备案之日已满6个月），或因非承包方原因致使工程项目停工或因故不能按期开工、且已办理了项目负责人解锁手续的；

③有在建工程，但该在建工程与本次采购的工程属于同一工程项目、同一项目批文、同一施工地点分段发包或分期施工的情况且总的工程规模在项目负责人执业范围之内的。

三、获取磋商文件

1.时间：自公告发布之日起5个工作日；

2.地点：网上注册登记成功后，在系统内免费下载；

3.方式：在“江苏政府采购网”自行免费下载采购文件；

4.售价：0元；

5.潜在供应商访问交易平台的网络地址和方法：

“苏采云”系统用户注册--获取“CA 数字证书”--CA 绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为 zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见江苏政府采购网—资料下载中《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》；

6.潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/；

7.“CA 数字证书”的获取：

供应商需办理“CA 数字证书”，CA 办理指南及“苏采云”操作手册可至江苏省政府采购网―办事指南-资料下载中心下载；通过苏采云系统首页（http://jszfcg.jscz.gov.cn/）的“苏采云控件驱动下载”，选择“政务 CA、方正签章控件驱动安装包及安装说明”下载安装，具体安装方法详见下载文件内的《安装说明》；

8.采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载；

9.采购代理机构将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅；

10.请潜在供应商提前安装相应的控件（详见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。

获取地点：线上

注：如潜在供应商未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

四、提交响应文件截止时间和地点

截止时间：2026年11月17日10点00分（北京时间）

提交响应文件地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”

响应文件的解密：磋商当天各供应商及时登录不见面开标大厅，响应文件递交截止时间后，采购人将在系统内公布供应商名单，然后通过开标会议区发出响应文件解密的指令，响应供应商在开标室按规定时间自行实施远程解密，响应供应商解密限定在开标后30分钟之内完成。因响应供应商网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致响应文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为响应供应商撤销其响应文件，系统内响应文件将被退回；因采购人原因或电子交易平台发生故障，导致无法按时完成响应文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。

五、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

六、其他补充事宜

本公告在江苏政府采购网（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/）发布

采购项目需要落实的政府采购政策：

节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区、促进中小企业发展、支持监狱企业发展、促进残疾人就业、政府采购信用担保。

七、对本次磋商提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

采购人：江苏食品药品职业技术学院

地址：江苏省淮安市高教园区枚乘路4号

联系方式：谢老师，0517-87088189

2.采购代理机构信息

名称：新华招标有限公司

地址：南京市建邺区西城路300号

联系方式：顾昀昀、许方云，025-83715090，025-57951590

3.项目联系方式

项目联系人：顾昀昀、许方云

电话：025-83715090，025-57951590

第二章 供应商须知前附表

本表是关于项目的具体资料，是对供应商须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。

| 条款号 | 内容 |
| --- | --- |
| 1.1 | 采购人：江苏食品药品职业技术学院 地址：江苏省淮安市高教园区枚乘路4号 联系方式：谢老师，0517-87088189 |
| 1.1 | 新华招标有限公司 地址：南京市建邺区西城路300号 联系方式：025-83715090，025-57951590 联系人：顾昀昀、许方云 |
| 1.2 | 资格要求：见第一章 |
| 9 | 采购标的对应中小企业划分标准所属行业：建筑业。 |
| — | 本项目不允许转包分包。 |
|  | 付款方式详见本文件第四章付款方式。 |
| 26.3 | 服务费收取的银行、账号： 开户单位：新华招标有限公司 开户银行：广发银行股份有限公司北京科学园支行 账号：6232593799021210359 |
| 12.1 | 磋商有效期：自提交响应文件的截止之日起90个日历日 |
| 12.2 | 施工工期：100个日历天，见第一章。供应商承诺工期超过100个日历天的，视为未实质性响应，按无效响应处理。 |
| 踏勘现场 | 本项目接受踏勘，供应商如需现场踏勘，请自行联系采购人赵老师，051787088042 踏勘时间：2026年11月12日。 |
| 13.1 | 响应文件份数：电子版1份（不退）。供应商成交后，应当提交3份纸质文件至代理机构。 |
| 15.1 | 响应文件提交截止时间及磋商时间：见第一章。 响应文件递交地点：见第一章 |
| 17.1 | 响应文件递交地点：见第一章 |
| 17.3 | 报价次数：多次报价。响应文件中的报价为一次报价。 |
| 21.4 | 评审方法：综合评分法。 |
| 23.1 | 本项目磋商小组负责确定成交候选人三名，由采购人依法确定成交人。 |
| 26.1 | 成交结果公告发布后，成交人到代理机构领取成交通知书。 |
| — | 业绩材料原件核验： 1.采购人有权在成交通知书发出后、合同签订前，对成交候选人响应文件中提供的类似项目业绩证明材料进行原件核验。成交候选人应当在收到书面核验通知后3个工作日内提交合同、中标（成交）通知书、竣工验收证明等材料的原件（或者经出具单位确认的复印件、电子件）；确有困难的，可以书面说明理由并申请延期一次。 2.证明材料原件由建设单位保管、已经归档或者依法不可外借的，成交候选人可以提交建设单位或者其委托的监理单位出具的证明、档案调取件、公证材料等替代证明。 3.未按期提交且无正当理由，或者提交的原件与响应文件内容不一致的，视为该项业绩不实，采购人有权取消其成交资格、不予签订合同，并按照磋商小组推荐的成交候选人排序，依次确定其他成交候选人为成交供应商。 4.经核验发现供应商涉嫌提供虚假材料谋取成交的，采购人将书面报告本级财政部门依法处理；由此给采购人造成损失的，依法追究其赔偿责任。 5.本条核验不改变磋商小组的评审得分，仅在成交候选人范围内进行；核验通知、回复及核验结论记入采购活动记录。 |
| 图纸及清单：http://zm2.zhaobiao321.com:8000/f/88db3be4d40f4c3ba231/?dl=1 |  |
| 供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以提出询问； 供应商认为采购文件、采购过程、成交或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知权益受到损害之日起7个工作日内，提出质疑。 1、接收质疑函的方式：供应商应提交书面质疑函，供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。 2、供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容： 2.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话； 2.2质疑项目的名称、编号； 2.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求； 2.4事实依据； 2.5必要的法律依据； 2.6提出质疑的日期。 供应商为自然人的，质疑函应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。 供应商委托代理人递交质疑函的，应提供法定代表人授权委托书和代理人身份证复印件。授权委托书应当载明代理人的姓名、授权事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，授权委托书应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，授权委托书应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。 3、联系人：顾女士 4、联系电话：025-83715090 5、通讯地址：南京市建邺区西城路300号君泰国际大厦C座3楼 |  |

第三章 供应商须知

一、说明

1．采购单位及合格的供应商

1.1采购单位：系指采购人及其委托的采购代理机构。采购代理机构包括集中采购机构和依法经财政部门认定资格的其他采购代理机构。

1.2满足条件的供应商是合格的供应商，可以参加本次磋商，详见“磋商邀请”。

1.3凡受托为本次磋商进行设计、编制规范和其他文件的咨询公司，及相关联的附属机构，不得参加磋商。

1.4供应商在磋商过程中不得向采购单位提供、给予任何有价值的物品，影响其正常决策行为。一经发现，其供应商资格将被取消。

1.5采购单位在任何时候发现供应商提交的响应文件内容有下列情形之一时，有权依法追究供应商的责任：

1.5.1提供虚假的资料；

1.5.2在实质性方面失实。

1.6政府采购当事人之间不得相互串通报价。

2．资金来源

2.1采购人已经获得足以支付本次磋商后所签订的合同项下的款项。

3．磋商费用

3.1采购代理费由成交人承担，不论磋商的结果如何，采购人均无承担的义务和责任。

二、采购文件

4．采购文件构成

4.1要求提供工程的内容及详细需求、供应商须知和合同条件等在采购文件中均有说明。

采购文件共七章，内容如下：

- 磋商公告

- 供应商须知前附表

- 供应商须知

- 技术标准和要求

- 合同格式

- 工程量清单和图纸（另附）

- 附件——响应文件格式

4.2采购文件的附件包括:工程量清单。施工前与甲方先行沟通。

4.3供应商应认真阅读采购文件所有的事项、格式、条款和技术规范等。如供应商没有按照采购文件要求提交全部资料，或者响应文件没有对采购文件在各方面都做出实质性响应是供应商的风险，并可能导致其被拒绝。

5．采购文件的澄清

5.1任何要求对采购文件进行澄清的供应商，均应以书面形式通知采购单位。采购人及采购代理机构对采购文件的澄清或修改的内容将在提交首次响应文件截止时间至少5日前，以书面形式通知所有获取磋商文件的供应商（答复中不包括问题的来源）；不足5日的，应当顺延提交首次响应文件截止时间。

6．采购文件的修改

6.1在提交响应文件截止日前，采购单位可以对已发出的采购文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为采购文件的组成部分。

6.2采购文件的修改应以书面形式通知所有购买采购文件的供应商，并对其具有约束力。供应商在收到上述通知后，应立即向采购单位回函确认。

6.3为使供应商准备磋商时有足够的时间对采购文件的修改部分进行研究，采购单位可延长响应文件提交截止时间和磋商时间。

6.4采购文件的修改将构成采购文件的一部分，对采购单位和供应商都具有约束力。

6.5在磋商过程中，磋商小组可以根据采购文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动采购文件规定的其他实质性内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

对采购文件作出的实质性变动是采购文件的有效组成部分，磋商小组将及时以书面形式通知所有参加磋商的供应商。

三、响应文件的编制

7．报价范围及响应文件中计量单位的使用

7.1供应商应对采购文件“第四章 技术标准和要求”中所列相关内容进行报价。

7.2响应文件中所使用的计量单位，除采购文件中有特殊要求外，应采用中华人民共和国法定计量单位。

8．响应文件构成

8.1供应商应完整地按采购文件提供的响应文件格式填写响应文件，响应文件应包括以下内容：

附件1——报价书（格式）

附件2——报价一览表（格式）

附件3——工程量清单报价表（格式）

附件4——商务条款偏离表（格式）

附件5——技术规格偏离表（格式）

附件6——资格证明文件

8.2除上述8.1条外，响应文件还应包括本须知第9条的所有文件。

9．证明工程的合格性和符合采购文件规定的文件

9.1供应商应提交证明文件，证明其拟提供的合同项下工程的合格性和符合采购文件规定。该证明文件是响应文件的一部分。

9.2上款所述的证明文件，可以是文字资料、图纸和数据，它包括：

9.2.1主要工程要求和施工方案的详细说明；

9.2.2对照采购文件技术要求，逐条说明所提供服务已对采购文件的服务要求做出了实质性的响应，或申明与服务要求条文的偏差和例外。

9.2.3采购文件要求的或者供应商认为必要的其它要求内容。

10.报价要求

10.1所有报价均以人民币报价。报价应已经包含了完成项目所要求的全部产品和各项服务内容的所有费用及其它有关费用。供应商的报价应遵守“中华人民共和国价格法”。

10.2供应商应在工程量清单报价表（附件三）上标明相关服务的单价（如适用）和总价，并由法定代表人或其授权代表签署。

10.3工程量清单报价表上的价格应包括完成项目所要求的全部产品和各项服务内容的所有费用及其它有关费用；

10.4为了方便磋商小组对响应文件进行比较，供应商可根据本须知10.3条的规定将报价分成几部分，并不限制采购人以上述任何条件订立合同的权利。

10.5供应商所报的最终价格在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。

10.6采购人不接受任何选择性报价，每项工程内容只能有一个报价。

10.7响应文件中的报价为一次报价，磋商过程中产生的最后一次报价即为最终报价。最终报价的各个分项(分部分项工程、措施项目、规费、税金)及总价在最初各项报价的基础上按照最终磋商报价作出相应调整。

10.8成交供应商应在签订合同时按照最终磋商报价调整报价清单，将调整后的清单提交给采购人。

10.9供应商不得违反《中华人民共和国反不正当竞争法》的规定，以低于成本的价格销售货物或服务，否则应对其价格构成情况作出详细说明并提供相关证明资料。

依照关于推动解决政府采购异常低价问题相关工作的通知（苏财购〔2025〕62号）规定，评审过程中出现下列情形之一的，磋商小组应当启动异常低价响应审查程序：

1. 响应报价低于采购项目预算50%的，即响应报价<采购项目预算x50%；

2. 响应报价低于采购项目最高限价45%的，即响应报价<采购项目最高限价x45%；

3.磋商小组认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。启动异常低价响应审查后，磋商小组应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对响应价格作出解释，由磋商小组结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。响应供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

11.磋商保证金（本项目不收取磋商保证金）

本项目不收取磋商保证金，以下 11.1—11.5 条不适用。

11.1供应商应提供规定数额的磋商保证金，并作为其响应文件的一部分。

11.2磋商保证金是为了保护采购单位免遭因供应商的行为蒙受损失而要求的。下列任何情况发生，磋商保证金不予退还：

（1）供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的，除《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第二十二条所述情形外；

（2）供应商在响应文件中提供虚假材料的；

（3）供应商未按要求向采购代理机构交纳成交服务费；

（4）供应商存在本须知1.5条规定情形的；

（5）除因不可抗力或采购文件认可的情形以外，成交供应商不按本须知第27条的规定与采购人签订合同的；

（6）供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（7）采购文件规定的其他情形。

11.3磋商保证金的货币为人民币，并采用以下形式：电汇。

11.4凡没有根据本须知11.1和第11.3条的规定，随附磋商保证金的报价，将被视为非响应性文件而予以拒绝。

11.5成交人的磋商保证金，在成交人与采购人签订合同后5个工作日内退还。

未成交的供应商的磋商保证金将于成交通知书发出后5个工作日内退还。

12.磋商有效期

12.1响应文件应在规定的磋商日后的90天内保持有效，磋商有效期不满足要求的，将被视为非响应性文件而予以拒绝。

12.2采购单位可根据实际情况，在原磋商有效期截止之前，要求供应商同意延长响应文件的有效期。接受该要求的供应商将不会被要求和允许修正其响应文件。供应商也可以拒绝采购单位的这种要求，其响应文件失效。上述要求和答复都应以书面形式提交。

13.响应文件的签署及规定

13.1供应商应当按照苏采云系统要求，对文件进行签章及制作。

四、响应文件的提交

14.响应文件的密封和标记

14.1供应商应当按照《操作手册》规定，在响应截止时间前制作并上传电子响应文件。

15.响应文件提交截止期

15.1供应商应按磋商邀请规定的截止日期、时间和地点，将响应文件提交采购单位。

15.2采购单位有权按本须知的规定，通过修改采购文件延长提交响应文件截止期。在此情况下，采购单位和供应商受提交响应文件截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止期。

15.3采购单位将拒绝并原封退回在本须知规定的提交响应文件截止期后收到的任何响应文件。

16.响应文件的修改与撤回

16.1供应商可在响应截止时间前，撤回其电子响应文件，具体操作方法见《操作手册》。

16.2供应商撤回电子响应文件，则认为其不再参与本项目响应活动。

16.3供应商可在响应截止时间前，对其电子响应文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

16.4在响应截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件作任何修改。

16.5在响应截止时间至采购文件中规定的响应有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应。

五、磋商

17．磋商

17.1代理机构将在采购公告中规定的时间和地点组织开启响应文件。供应商应当按照《操作手册》规定，参加开启响应文件活动。供应商未参加开启响应文件的，视同认可开启结果。

开启响应文件仪式由代理机构组织。“政府采购管理交易系统（苏采云）”将自动对项目进行开启，并宣读各供应商的《报价一览表》。

17.2磋商小组在供应商第一次报价之后组织磋商。

17.3各轮报价及最后报价须在磋商时进行，并由供应商按系统要求在线确认。

18．组建磋商小组

18.1磋商小组由采购单位根据法律法规要求和采购工程的特点进行组建，并负责磋商和综合评分工作。

19．响应文件的初审与澄清

19.1响应文件的初审分为资格性检查和符合性检查。

19.1.1资格性检查指依据法律、法规和采购文件的规定，对响应文件中的资格证明等进行审查，以确定供应商是否具备磋商资格。

19.1.2符合性检查指依据采购文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求作出响应。

19.2响应文件的澄清

19.2.1在评审期间，磋商小组有权以书面方式要求供应商对其响应文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清。接到磋商小组澄清要求的供应商应派人按磋商小组规定的时间和格式在“政府采购管理交易系统（苏采云）”中做出澄清，澄清的内容作为响应文件的补充部分，但响应的价格和实质性的内容不得做任何更改。具体操作方式见《操作手册》。

    - 19.2.2澄清文件将作为响应文件内容的一部分。

19.2.3算术错误将按以下方法更正：“报价一览表”内容与响应文件中“工程量清单报价表”内容不一致的，以“报价一览表”为准；若单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修改总价，但单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准并修改单价；若用文字表示的数值与数字表示的数值不一致，以文字表示的数值为准。对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。如果供应商不接受对其错误的更改，其响应文件将被拒绝。

20．报价偏离与非实质性响应

20.1在比较与评价之前，根据本须知的规定，磋商小组要审查每份响应文件是否实质上响应了采购文件的要求。实质上响应的文件应该是与采购文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离。对关键条款，例如关于适用法律等内容的偏离、保留和反对，将被认为是实质上的偏离。磋商小组决定文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

20.2实质上没有响应采购文件要求的响应文件将按无效响应处理。供应商不得通过修正或撤销不符合要求的偏离或保留从而使其文件成为实质上响应的文件。如发现下列情况之一的，将按无效响应处理：

（1）响应文件未按照采购文件要求签署、盖章的，或签字人无法定代表人有效委托书的；

（2）报价超过采购文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（3）响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（4）磋商有效期不足；

（5）响应报价不全，或供应商在同一份响应文件中对同一采购标的报有两个或多个报价的，但采购文件要求提交备选响应的除外；

（6）不接受评委对响应文件报价出现前后不一致的修正；

（7）供应商有串通响应、弄虚作假、行贿等违法行为。

（8）响应文件没有对采购文件的实质性要求和条件作出响应的（标注★号及标注△号项）；

（9）报价不符合磋商文件要求的：报价超过磋商控制价金额；报价或工程量清单报价明显不合理或者低于成本，有可能影响质量和不能诚信履约的，供应商不能合理说明和不能提供相关证明材料的；

（10）法律、法规和采购文件中规定的其他无效情形。

有下列情形之一的，视为供应商串通响应，其响应无效：

（1）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理响应事宜；

（3）不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同供应商的响应文件异常一致或者响应报价呈规律性差异；

（5）不同供应商的响应文件相互混装（上传）；

21．比较与评价

21.1经初审合格的响应文件，磋商小组将根据采购文件的规定与各供应商就其提供的响应文件进行磋商。

磋商顺序为按照供应商提交响应文件的顺序进行，即第一名提交响应文件的供应商先进行磋商。

21.2磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商，给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

在磋商过程中，磋商小组经采购人代表确认后可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，并以书面形式通知所有参加磋商的供应商。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分。

21.3最后报价

21.3.1根据供应商的数量、一次报价情况及各供应商的响应文件响应情况，由磋商小组现场决定最后报价的时间。报价次数详见“供应商须知前附表”。

21.3.2最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

21.3.3未在规定时间内提交最后报价的，视为放弃本次磋商。

21.4综合评分

21.4.1经磋商确定最终采购需求和提交报价的供应商后，磋商小组将采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

21.4.2综合评分法。响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

1、资格与符合性审查表

| 资格与符合性审查表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称：酒店学院烹饪实训中心二期改造装修工程 |  |  |  | 项目编号：JSZC-320000-XHTC-C2026-0009 代理机构编号：XHTC-GC-2026-0293 |  |  |  |  |
| 磋商时间： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 供应商 | 标书 完整性 | 资格 证明文件 |  | 磋商 有效期 | 有无 实质性偏差 | 是否 进入详评 | 问题说明 |
| 全体评委签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 说明：评议分为“通过”和“不通过”两种，在相应空格内通过的划“√”，不通过的划“×”，是否进入详评填写“是”、“否”。问题说明栏用于详细描述不通过的理由。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

2、评分标准

一、价格评分标准（50分）

1、采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照以下公式计算:磋商报价得分=(磋商基准价/最后磋商报价)*50。

2、最低报价不作为成交的保证。

3、“小型和微型企业产品(或服务)”的价格按扣除5%后的价格参与评审。

4.1供应商应在响应文件中如实提供并填写对应的声明材料，否则不予进行价格扣除。

4.2监狱企业视同小型、微型企业, 监狱企业应当提供证明文件。

4.3残疾人福利性单位视同小型、微型企业，应当提供声明材料。

二、商务评分标准（24分）

| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评审细则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 类似项目业绩 | 24 | （1）企业类似项目业绩 供应商需提供自2023年11月1日以来（时间以合同签订时间为准）承担过的类似项目业绩，每提供一个符合要求的业绩得4分，本项最多得12分，不提供不得分。 （2）项目经理类似项目业绩 供应商拟派项目经理自2023年11月1日以来（时间以合同签订时间为准）项目经理任职于本供应商单位期间担任项目经理岗位的类似项目业绩，每提供一个符合要求的业绩得4分，本项最多得12分，不提供不得分。 1.（1）-（2）项业绩提供中标（成交）通知书、合同及竣工验收证明的复印件，并加盖供应商公章； 2.未按要求提供或提供信息不全的业绩，不得分； 3.企业类似项目业绩不得与项目经理类似项目业绩同时得分。 |

三、技术评分标准（26分）

| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评审细则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 施工组织方案 | 20 | 磋商小组根据供应商提供的方案进行评分，不提供分项方案或者经三分之二评委认定分项方案存在重大偏离的，分项方案不得分。 （1）供应商应根据采购需求及本项目特点提供施工总体部署方案，包括但不限于整体施工的部署、施工组织总体设想、施工前准备、现场平面布置等，供应商应服从采购人管理要求，确保在规定的交付时限内完成。方案详细完整、科学合理，并具备严密性，优于采购需求的得4分；方案较详细完整、较科学合理，严密性较好，符合采购需求的得3分；方案完整性一般、科学性合理性一般，严密性一般，基本符合采购需求的得2分；有基本施工总体部署方案的得1分；不提供或者经三分之二评委认定分项方案存在重大偏离的，该项不得分。 （2）质量及安全、承诺和管理的保障措施完整、明确有力，可操作性强、优于采购需求的得4分；质量及安全、承诺和管理的保障措施较强，可操作性较强、符合采购需求的得3分；质量及安全、承诺和管理的保障措施一般，可操作性一般，基本符合采购需求的得2分；有基本质量及安全、承诺和管理的保障措施的得1分；不提供或者经三分之二评委认定分项方案存在重大偏离的，该项不得分。 （提供质量、安全承诺书加盖供应商公章，承诺书格式自拟） （3）劳动力、机械设备和材料投入计划：投入本项目的劳动力、机械设备和材料投入计划科学、严密、合理，人员管理制度完备、设备使用方案详细且具有针对性，材料配备合理、考虑周全的得4分；投入本项目的劳动力、机械设备和材料较合理、严密、人员管理制度较为完备，设备使用方案较为详细，材料配备较合理的得3分；投入本项目的劳动力、机械设备和材料合理性一般、人员管理制度一般，设备使用方案一般的得2分；有基本劳动力、机械设备和材料投入计划的得1分；不提供或者经三分之二评委认定分项方案存在重大偏离的，该项不得分。 （4）突发事件的应急预案及应急保障措施：针对本项目供应商提供的在校园内施工期间突发事件防范应急措施科学、严密、合理，描述详细且具有针对性的得4分；防范应急措施较科学、严密、合理，描述完整且较有针对性的得3分；措施基本合理、描述一般、可操作性一般得2分；有基本突发事件的应急预案及应急保障措施的得1分；不提供或者经三分之二评委认定分项方案存在重大偏离的，该项不得分。 （5）满足验收合格的保证措施：针对本项目实施后能达到验收标准，保证措施科学、严密、合理，描述详细且具有针对性的得4分；针对本项目实施后能达到验收标准，保证措施较合理、严密、描述较为详细，可操作性较强的得3分；针对本项目实施后能达到验收标准，保证措施合理性一般、描述相对完整，可操作性一般的得2分；有基本验收保证措施的得1分；不提供或者经三分之二评委认定分项方案存在重大偏离的，该项不得分。 |
| 2 | 人员配备 | 6 | （1）评委根据供应商针对本项目拟派的施工团队的负责人、团队成员、其他专业负责人的配备情况进行评分。以“拟投入项目管理机构人员配备汇总表”载明的拟任职务及本项要求的证明材料为评审依据，同一人不重复计算： ①量化评审（2分）：项目管理、施工和技术三类岗位配备齐全（即项目负责人、技术负责人、施工员、质量员、安全员、材料员、资料员七类岗位均配备人员，其中安全员须持有安全生产考核合格证书（C类））、拟派项目管理机构人员（含项目负责人）8人及以上、且其中具有工程类中级及以上职称或二级及以上注册建造师执业资格的人员3人及以上的得2分； 上述七类岗位配备齐全、拟派人员6人及以上、且其中具有工程类中级及以上职称或二级及以上注册建造师执业资格的人员2人及以上的得1分； 上述七类岗位有缺失，或拟派人员不足6人，得0.5分。未按本项要求提供证明材料的得0分。 ②综合评定（2分）：磋商小组根据拟派人员的专业配置与本项目改造内容（装饰装修、给排水、电气安装等）的对应程度、岗位职责分工的明确性与合理性、团队类似工程施工经验等情况综合评定：专业配置全面对应本项目需求、分工明确合理、类似工程经验丰富的得2分；专业配置基本对应、分工较明确、具有一定类似工程经验的得1分；专业配置与本项目需求不对应、分工不明确或无类似工程经验的得0分。 （提供上述人员的毕业证书和职称证书和资格证（或上岗证书）及供应商为其缴纳的2026年1月1日以来任意1个月的养老保险证明，以上资料复印件加盖供应商公章） （2）项目经理及安全员必须每日对项目进行实质性现场管理并打卡签到的得2分，不提供不得分。（提供签字盖章的承诺书加盖供应商公章，承诺书格式自拟） |

★号指标及△号指标（如有）为必须满足指标，不满足任何一条，将被视为非实质性响应采购文件要求，按无效响应处理。

22．评审过程及保密原则

22.1磋商文件能够详细列明采购标的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。

22.2磋商文件不能详细列明采购标的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，在规定时间内提交最后报价。

最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

22.3报价之后，直到授予成交人合同止，凡与本次采购有关人员对属于审查、澄清、评价和比较响应文件的有关资料以及成交意向等，均不得向供应商或其他无关的人员透露。

22.4在评审期间，供应商试图影响采购单位和磋商小组的任何活动，将导致其报价被拒绝，并承担相应的法律责任。

六、确定成交

23．成交候选人的确定原则及标准

23.1除第25条规定外，按24.1的要求确定成交候选人。

24．确定成交人

24.1磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。评审得分相同的，按照报价清单中，政府优先采购的节能产品或环境标志产品占比由高到低排序；占比相同的按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

24.2评审报告应当由磋商小组全体人员签字认可。磋商小组成员对评审报告有异议的，磋商小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选供应商，采购程序继续进行。对评审报告有异议的磋商小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由磋商小组书面记录相关情况。磋商小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。

采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商，也可以书面授权磋商小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排序第一的成交供应商为成交供应商。

24.3采购人将把合同授予依法确定的成交人。如果成交人放弃被授予合同或不能履行合同的，其成交资格被取消。在此情况下，采购人将按照磋商小组推荐的排序名单，顺序确定排序在先的成交候选人为成交人授予合同或者重新开展采购活动。

25．接受响应文件的权利

25.1因不可抗力或成交人不能履约等情形，采购人保留与其他候选人签订合同的权利

26．成交通知书

26.1在磋商有效期内，成交人确定后，采购单位以书面形式向成交人发出成交通知书，未成交人到代理机构领取落标通知书。

26.2成交通知书是签署合同的前提条件，未收到成交通知书的供应商与采购人就采购文件中所述的标的所签署的合同属于无效合同。

26.3成交人在领取成交通知书时向新华招标有限公司支付成交服务费。

26.4成交服务费为差额累进制，以成交通知书的成交金额作为收取的计算基数，参照计价格1980号文标准的40%计算。

27．签订合同

27.1成交人应当自成交通知书发出之日起15日内，与采购人按照竞争性磋商采购文件和成交人的响应文件中确定的事项签订书面合同，不得另行订立背离合同实质性内容的协议。成交人无正当理由拒签合同的，取消其成交资格；给采购人造成的损失，成交人还应当予以赔偿。

27.2采购文件、成交人的响应文件及其澄清文件、成交通知书等，均为签订合同的依据。

28．履约保证金

28.1详见付款方式。

七、其他

29．其他

29.1出现下列情形之一的，采购单位将终止竞争性磋商采购活动，重新开展采购活动：

29.1.1因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

29.1.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

29.1.3除《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第二十一条第三款规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

29.2本采购文件的解释权属于采购人及其采购代理机构。

29.3 严格执行《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）的有关要求。

本次采购中涉及的产品属于政府强制采购产品类别的，须按照要求提供依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则响应无效；认证机构以中国政府采购网最新公布的《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》中所列机构为准。

本次采购中涉及的产品属于政府优先采购产品类别的，须按照要求提供依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书，否则不予认定，不得分；认证机构以中国政府采购网最新公布的《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》中所列机构为准。

第四章 技术标准和要求

一、项目总体情况

酒店学院烹饪实训中心二期一层改造为中餐烹饪实训室、数字化智慧餐饮实训室，满足中餐烹调、菜品数字化研发、营养配餐分析等实训教学需求。同时配套建设办公室、会议室，用于日常办公、教研会议、师生交流。划定区域改造为茶水区/简易餐厅，满足师生课间休息、简餐、饮水需求。

酒店学院烹饪实训中心二期二层改造为中央厨房模拟生产实训室、大师工作室，以真实生产流程为核心，实现理实一体化教学，提升学生岗位实操能力。

具体施工内容、材料工艺要求及工程量详见工程量清单、图纸及编制说明（另附）。

二、工期

自合同签订之日起，100个日历天内完成项目。该工期为日历天，已计入春节等法定节假日停工、与空调、智能化等其他专业工程交叉施工配合、相关设备进场等待以及验收整改所需时间合计20个日历天。供应商的响应报价及工期承诺应已充分考虑上述因素；上述因素在20个日历天以内造成的影响，承包人不得另行主张工期顺延及停工、窝工等费用索赔。因上述因素超出20个日历天，或因发包人原因、不可抗力导致工期延误的，按合同约定处理。

三、质保要求

自项目验收合格之日起装修2年。防水5年。（质保金缴纳及退回事宜按采购文件付款方式及合同专用条款执行）

四、付款方式

本项目无预付款。合同签订前，成交供应商缴纳成交价的5%作为履约保证金；工程竣工验收合格，退还履约保证金；递交结算资料后，付至合同总价的80％；审计结束后，成交供应商缴纳审定价的3%（质保金）至学校账户，同时学校付至审定价（扣除审计费）的100％；质保期满无质量问题后15个工作日内无息付清，审计费按校审计相关规定执行。

五、验收标准

符合国家质量验收合格标准。

其他未尽事宜详见工程量清单及编制说明

第五章 合同草案条款及格式

（GF—2017—0201）

建设工程施工合同

制定

住房城乡建设部

国家工商行政管理总局

第一节合同协议书

发包方(全称)：江苏食品药品职业技术学院（以下称甲方）

承包方(全称)：（以下称乙方）

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方通过竞争性磋商就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

1.工程名称：

2.工程地点：江苏食品药品职业技术学院

3.工程内容：

4.工程承包范围：

（1）本项目工程量清单及图纸全部的直接和间接工作内容；（2）工程范围内设计变更的工程；（3）经发包方批准后监理工程师、跟踪审计指示的额外工作内容。

施工水电费由承包方据实结付。

二、合同工期

计划开工日期：2026年  月  日（具体时间以发包人发出的开工通知单时间为准）。

计划竣工日期：2026年  月  日。

工期总日历天数：100天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合国家质量验收合格标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币万元

其中暂列金人民币万元

2.合同价格形式：固定综合单价。

五、项目负责人

承包方项目负责人：。

六、签订时间

本合同于 2026 年   月    日签订。

七、签订地点

本合同在江苏省淮安市签订。

八、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

九、合同生效

本合同自双方签字盖章后生效。

十、合同份数

本合同经甲、乙双方授权代表签字盖章之日起生效。如有变动，必须经甲乙双方协商一致方可更改。双方约定合同正本份数：陆份，甲方肆份，乙方贰份。

发包方：                          承包方：

单位盖章：                        单位盖章：

代表签字：                        代表签字：

签订日期：                        签订日期：

第二节合同通用条款

本项目的“合同通用条款”，采用住房和城乡建设部、国家工商行政管理总局颁发的《建设工程施工合同》（GF-2017-0201）的示范文本的通用条款。

第三节主要合同专用条款

合同专用条款将由采购人与成交人依据《建设工程施工合同》的专用条款结合工程具体情况，协商后签订。以下采购人提出的涉及供应商的主要条款，供应商在响应文件中承诺接受。

一、词语定义及合同文件

1、合同文件及解释顺序

合同文件组成及解释顺序：（1）合同履行后签署的补充协议、纪要、通知等（以最新日期为优先）；（2）合同协议书；（3）成交通知书；（4）采购文件、响应文件及其附件；（5）本合同专用条款；（6）本合同通用条款；（7）标准、规范及有关技术文件；（8）图纸；（9）工程量清单；（10）工程报价清单或预算书。

2、语言文字和适用法律、标准及规范

2．1 本合同使用汉语。

2．2 适用法律和法规

需要明示的法律、行政法规：国家、住房和城乡建设部有关工程建设的法律法规、江苏省及淮安市有关工程建设的规定（就高原则）。

2．3 适用标准、规范

适用标准、规范的名称：现行国家、住房和城乡建设部、江苏省及淮安市相关的施工及验收规范、标准（如有不一致按就高原则采用）。

相关标准、规范由承包人根据工程施工要求自备。

3、图纸

3.1 发包人向承包人提供图纸日期和套数：     /     。

发包人对图纸的保密要求：承包人不得擅自任意外流。

使用国外图纸的要求及费用承担： /

二、双方一般权利和义务

1、监理单位委派的工程师

姓名：    职务：   单位：

发包人委托的职权：对工程质量、施工进度、合同、安全生产进行全方位的管理和监督；审核和核定与本工程相关的技术变更，工程量签证及工程形象进度款项的审核。

需要取得发包人批准才能行使的职权：    /

2、发包人派驻的工程师

姓名：     职务：业主代表

职权：对工程质量、施工进度、合同、安全生产进行管理和监督；核定与本工程相关的工程变更、工程量签证及工程形象进度款项的最终审核拨付工程款。

3、项目经理

姓名：      职务： 。

本工程项目经理级施工管理人员应与成交结果确定的相一致。如承包人因特殊原因在施工中更换项目经理级施工管理人员的须征得发包人同意，且须经原审批机关备案后才能更换。更换的人员应具备相应施工资质，并不低于原有的项目经理资质。

4、发包人工作

4．1 发包人应按约定的时间和要求完成以下工作：

（1）施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：已具备。

（2）将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求：施工用水电现场已具备。水、电装表按实计量，费用承包人自理（单价按同期供水、供电部门的收费价格按月交付给甲方或在竣工结算时扣减）；电讯设施由承包人自行解决；承包人负责保管发包人移交的水电线路及设备，费用由承包人承担；承包人负责将水电线路接至施工时所需的地点，相关材料及人工费用由承包人承担。

（3）施工场地与公共道路的通道开通时间和要求： /。

（4）工程地质和地下管线资料的提供时间：/。

（5）水准点与坐标控制点交验要求：/。

（6）图纸会审或设计交底时间：/。

5、承包人工作

5．1 承包人应按约定时间和要求，完成以下工作：

（1）应提供计划、报表的名称及完成时间：开工前五天提供施工总进度计划、施工组织设计；每月25日前提交本月工程进度表及下月进度计划。

（2）承担施工安全保卫工作及施工照明、现场用水用电的责任和要求：均由承包人承担、负责。

（3）需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪声管理等手续：均由承包人负责办理。

（4）已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：在竣工验收合格前由承包人负责承担保管责任，费用承包人自理。

（5）施工场地周围地下管线和邻近建筑物、建筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求及费用承担：承包人按要求做好施工场地周围地下管线、邻近建筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作，费用原则由承包人承担。

（6）施工现场清洁卫生的要求：达到政府规定的文明施工要求，费用包含在承包人报价包干使用的工程施工措施费用中。

（7）双方约定承包人应做的其它工作：             /               。

三、施工组织设计和工期

1．进度计划

承包人的施工组织设计（或方案），发包人对其进度计划提出合理修正时，承包人应在签订合同后7日内提供修正的施工组织设计，发包人代表将在3日内批复。

2．工程开工

承包人收到发包人代表的开工通知后，按开工通知单载明时间开工。

3．工程工期

4．工程竣工

承包人不能按合同约定的时间竣工的，应承担违约责任，应向发包人支付工期延误违约金10000元/天，以日累计，并在报价书中加以承诺。

四、质量与验收

1．质量标准

承包人应按现行的国家施工验收规范和质量评定标准进行施工，发包人对本工程质量的特殊要求：/。

2．工程质量要求：国家施工验收规范一次性验收合格。

2.1承包人成交的质量等级标准为本工程的合同约定条件。

2.2因承包人原因达不到合同中规定的工程质量要求，发包人有权从其质保金中扣除工程质量违约金。

2.3无论发包方、监理方的验收结果如何，均不能免除承包方应承担的工程质量责任。

3．双方约定中间验收部位：        /        。

4．工程验收：由采购人或采购人委托的单位，组织各相关部门按施工图纸要求及国家颁布的有关工程验收规范进行验收。

五、安全施工

承包人在施工现场的安全教育和安全事故由承包人承担。

承包人的安全生产管理机构和专职安全生产管理人员负责对安全文明施工措施的组织实施进行现场监督检查。

发包人有权随时对承包人的安全文明施工措施的组织实施进行监督检查。

承包人在安全文明施工检查中被通报的，对承包人按20000元/次进行罚款。

六、合同价款的确定与支付

1．合同价款的确定

本工程的合同采用②合同形式，工程量按实结算。合同价格应包括本合同中乙方完成全部责任和义务所需发生的所有费用，而且本工程报价中包含了为完成本工程所需的各种施工项目相关的费用。乙方在合同签订前已充分考察项目现场并了解甲方需求，充分考虑合同实施过程中的各项风险因素（包括但不限于①合同履行期间各项材料、设备等价格上涨的市场风险； ②施工期间不执行各类政策性调整的风险；③工程量清单与采购文件图纸工程范围描述的差异，包括分项工程量清单漏项、偏差及项目特征的差异，不含暂定价；④工程使用的材料、设备等由承包人自行检验试验（自检）所需费用，以及因承包人原因引起重新检测、复检或返工检测所需费用的风险；⑤采购文件图纸范围内或在采购文件中明示或暗示的风险），合同综合单价在合同实施过程中除非甲方同意，否则不予调整。

①固定总价；

②固定综合单价。

2．工程款的支付

本项目无预付款。合同签订前，成交供应商缴纳成交价的5%作为履约保证金；工程竣工验收合格，退还履约保证金；递交结算资料后，付至合同总价的80％；审计结束后，成交供应商缴纳审定价的3%（质保金）至学校账户，同时学校付至审定价（扣除审计费）的100％；质保期满无质量问题后15个工作日内无息付清，审计费按校审计相关规定执行。

七、合同价款的调整

1．工程量的调整

1.1除发生下列①、②、③、④、⑤情况的合同价经发包人书面确认后可以调整外，其余均不作调整：

①设计变更；

②业主签证；

③采购文件中暂定工程量部分；

④采购人提供的工程量清单的项目或数量，经发包人确认同意可予调整的；

⑤遇重大政策变化，经发包人确认同意的可予以调整的；

1.2变更的工程量应根据变更设计图纸、变更联系单，按国家及行业规定的工程量计算规则计算确定，并经发包人或其委托的咨询单位工程师审定确认。

2.单价的确定：

2.1工程变更引起的新的工程量清单项目综合单价的确定：

（1）合同中有相同工程项目单价的，执行合同原有的价格。

（2）合同中有类似工程项目单价的，可以参照合同中类似项目的单价计算确定(合同中存在二个及以上类似工程项目且单价不同时，以其中价格低的单价为准)。

某种材料（或半成品及成品）等级、标准变化的，清单组合子目不变，仅调整不同的材料价格；

清单项目某一特征或工程内容变化，不影响其他特征及工程内容价格的，其他特征组合标准不变，仅调整发生变化的组合子目价格。

（3）合同中没有类似工程项目单价的，可以套用现行定额的项目，按以下原则执行重组单价，并按总价下浮，须经发包人（或委托咨询工程师）审定(主材签证价不下浮)。〔浮动率按承包人响应文件所报优惠率执行〕。

以上组价最终结算以审计单位审定金额为准。

2.2合同期人工、材料、机械等价格波动的调整。

2.2.1项目合同工期在6个月以内的，人工、材料、机械等均不作调整。

3．材料、设备采购

3.1发包人供应材料、设备： /

3.2发包人未按照条款约定的材料及设备的规格、数量、质量等级和提供时间、地点供应材料设备，所承担的责任是：  /

4．承包人采购设备、材料

4.1承包人采购材料、设备：承包人采购的材料设备应须符合设计和相关标准、规范的要求。为确保工程质量，主要及重要材料设备在采购前均应经发包人或其委托的工程师签证确认。

4.2特殊要求：特殊材料须发包人确认。

八、工程变更

当本工程需要变更时，由发包人、监理、承包人共同确认并联合签发工程联系单，设计变更由设计单位出具正式修改通知书和修改图，并经发包人认可，承包人予以实施。若因特殊原因，发包人或监理方要求承包人对变更内容先予以实施，则承包人须在工程变更实施完后  5  天内会同监理工程师完成“工程变更联系单”，否则不予调增工程造价，如变更导致工程造价调减，则应据实调减。

变更费用按采购文件相关规定确定，变更增加费用并入结算价款在结算审核完毕后支付。

九、竣工验收

承包人按国家工程验收有关规定，向发包人提供完整符合要求的竣工资料及初步验收申请。承包人在确定初验日  3  天前提供完整的竣工资料 3 套、竣工图纸 3 套，费用由承包人承担。

十、竣工结算

本工程验收达到约定条件后，承包人应在 28 天内提供工程结算。如超过期限不提供工程结算，则根据发包人委托的造价咨询机构编制的工程结算为依据为准。

十一、违约

1.1本合同中关于承包人违约的具体责任如下：

本合同通用条款第16.2款约定承包人违约承担的违约责任（工期违约）：延迟一天处罚10000元，罚款最高限额为合同价款的10%。

本合同通用条款第16.2款约定承包人违约承担的违约责任（工程质量违约）：支付合同价款的10%的违约金。

双方约定的其他违约责任：（1）因承包人原因造成本合同无法履行的，发包人有权解除或终止本合同，由此造成的各项损失均由承包人承担；（2）承包人因特殊原因要求更换项目经理及施工管理人员的须征得发包人同意，且更换项目经理的须向发包人支付每人次1万元的违约金，更换技术负责人的支付每人次5000元的违约金，更换其他施工管理人员的支付每人次2000元的违约金。违约金从当期的工程款中扣除。

十二、保修

1．根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的质量保修期如下：

保修期限约定如下：装修2年，防水5年。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

2．建设工程在保修范围内和保修期内发生质量问题的，承包人应当履行保修义务，并对造成的损失承担赔偿责任。

十三、争议

本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的按下列方式解决：依法向工程所在地人民法院起诉。败诉方承担胜诉方为实现债权而发生的全部费用，包括但不限于诉讼费、保全费、差旅费、律师费等全部费用。

十四、保险

1．本工程双方约定投保内容如下：

（1）发包人投保内容:无。

（2）承包人投保内容：建安工程一切险、第三者责任险、建筑工程施工人员人身意外伤害保险以及承包人应办理的一切保险。

2．担保

2.1本工程双方约定担保事项如下：

履约保证金

（1）乙方应在合同签订前，通过国内的任何一家银行，向采购人提供相当于成交总价5%的履约保证金。

履约保证金交纳信息:

开户名称:江苏食品药品职业技术学院

开户行:中国农业银行股份有限公司淮安大学城支行

账号:10350601040004880

（2）乙方提供的履约保证金必须是人民币，形式为银行本票、汇票、支票、电汇或银行保函（含工程保证保险）。

（3）如乙方未能履行合同规定的义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。

十五、合同份数

1．双方约定合同正本份数：陆份，甲方肆份，乙方贰份。

十六、其它

补充条款：

（1）本项目履约保证金为成交总价的5%。

（2）在不影响发包人取得误期罚款和赔偿权利的条件下，遇到下列情况之一，发包人有权解除合同：

a、承包人将整个或部分合同转包给他人。

b、竣工日期非因发包人原因或非不可抗力原因延误，延期超过21天。

c、承包人停工十五天以上，停工理由不被发包人接受。

d、承包人撤离工地，或放弃工程，或证明其没有施工，或证明其施工混乱，而又不可能达到完善施工。

e、承包人对合同的执行敷衍了事，或忽视履行合同实质性义务，而且发包人代表书面要求其改正之日起十五天内仍无改进。

（3）检测费用：施工过程中按规定需进行检测的材料（包括原材料、半成品等）、设备等由承包方负责送至指定质检部门或检测机构检验。按国家有关规定应由建设单位（发包人）单独列支并支付的检测费用，由发包人承担；因承包人原因引起的重新检测、复检或返工检测（如材料、设备经检测不合格需重新检测，或施工质量不合格需返工后重新检测等）所发生的检测费用，由承包人承担。

（4）如现场施工需要，所有打洞、开槽的补洞、填槽工作，统一由承包方负责，费用不再另行计取。

（5）承包人在合同签订前应仔细核对采购人工程量清单及图纸，并视需要进行现场实地踏勘。承包人认为采购人提供的工程量清单与图纸存在不符的，均应在本合同签订之日前向发包人提出，并经发包人审核确认后按实进行调整；如在本合同签订之日后提出，发包人有权不予认可。

（6）承包人在施工过程中，报送监理的工程量如果与监理实际测量的工程量误差多于5%，按照误差额工程量的两倍进行扣罚；

（7）工程竣工验收合格后承包人应及时提交竣工结算资料，实事求是地编制工程结算书，接受发包人审计部门组织的对本工程的结算审计，保证送审资料真实齐全；严格执行发包人有关文件规定，积极配合审计工作，按时参加审计核对与协调，经通知不参加或不按要求参加审计核对与协调的，视为认可审计机构或发包方的审计意见，审计机构的审计结论为最终结算价。按照学院规定应复审的工程项目，一审结束后，必须报送发包人审计部门聘用的工程造价咨询机构复审，以复审核定金额为最终结算价。如果工程结算审计核减率超过10%的，审计费用全部由承包人承担；核减率在8%—10%（含10%）之间的，审计费用承包人承担80%；核减率在5%—8%（含8%）之间的，审计费用承包人承担20%；核减率在5%及其以下的，承包人不承担审计费用，施工合同核减率按核减额除以送审额计算。审计费用按核减额的6%计算。承包人承担的审计费用由发包人从承包人承建工程的工程款中扣除。

★第六章 工程量清单及图纸（另附）

工程量清单及图纸下载链接：（待补——本项目工程量清单、图纸及编制说明由采购人提供后另行发布）

第七章 附件—响应文件格式

★1、报价书

报价书

致：新华招标有限公司

根据贵方为（采购项目名称）的磋商邀请（采购项目编号），签字代表（姓名、职务）经正式授权并代表供应商（供应商名称、地址）提交下述电子文件壹份（不退）。

1.报价一览表

2.工程量清单报价表

3.商务条款偏离表

4.技术规格偏离表

5.资格证明文件

6.遵守国家有关法律、法规和规章，按采购文件中供应商须知和技术要求要求提供的有关文件

7.工期保障承诺书

在此，签字代表宣布同意如下：

我方保证在年月日或按照合同约定的开工日期开始本工程的施工，天（日历日）内竣工，并确保工程质量达到标准。

1.本项目的报价总价为人民币大写：，小写：

2.我方将按采购文件的规定履行合同责任和义务。

3.我方已详细审查全部采购文件，包括所有补充通知（如果有的话）。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

4.本响应文件有效期为自提交响应文件截止时间起90个日历日。

5.我方承诺，我方与代理机构无关联。

6.我方同意提供按照贵方可能要求的与其磋商有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低报价的响应文件或收到的任何文件。

7.我方承诺：我方在本项目磋商中的陈述和本响应文件的一切资料均为真实合法，没有不实的描述、承诺或者伪造、变造的情形。如果我方在本项目磋商中做虚假陈述或者在响应文件中提供虚假资料，我方愿接受有关处理，同时承担由此带来的一切法律后果。

8.若我方获得成交，我方保证按有关规定向贵方支付成交服务费。

9.与本磋商有关的一切正式往来信函请寄：

| 地址 电话 | 传真 电子函件 |
| --- | --- |

被授权人签字：

被授权人联系方式（手机）：

供应商开户银行（全称）：

供应商银行账号：

供应商名称（公章）：

★2、报价一览表

报价一览表

采购项目编号：

| 序号 | 项目名称 | 报价总价 （人民币：万元） | 工期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  | 大写： 小写： |  |  |

供应商开户银行（全称）：

供应商银行账号：

供应商名称（盖章）：

供应商地址：

供应商授权代表(签字)：

注：1、此表除在响应文件中提供外，还应按“供应商须知”的规定密封标记单独提交一份。

2、此表中，报价总价应和工程量清单报价表总价相一致。

★3、工程量清单报价表

★4、商务条款偏离表、技术规格偏离表

商务条款偏离表

采购项目编号：

| 序号 | 采购文件条款号 | 采购文件的合同条款 | 响应文件的合同条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称（盖章）：______________________

供应商授权代表签字：______________________

注：供应商如果对包括工期、付款方式/条件、质保期及合同条款在内的商务条款的响应有任何偏离，请在本表中详细填写；如对商务条款没有偏离，请注明“无偏离”。

技术规格偏离表

采购项目编号：

| 序号 | 项目内容 | 磋商文件 条目号 | 磋商文件要求 | 响应情况 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称（盖章）：______________________

供应商授权代表签字：______________________

注：供应商应对磋商文件技术要求逐条填写偏离情况（正偏离、负偏离或无偏离），并说明偏离的具体内容及做出必要说明。供应商应对故意隐瞒偏离的行为承担责任。

★5、法定代表人授权书

法定代表人授权书

本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的（供应商名称）的在下面签字的（法定代表人姓名、职务、身份证号码）代表本公司授权的在下面签字的（被授权人的姓名、职务、身份证号码）为本公司的合法代理人，就项目（采购项目编号：）的竞争性磋商采购，以本公司名义处理一切与之有关的事务。我公司对被授权人的签名负全部法律责任。

本授权书于  年 月 日盖章生效，特此声明。

法定代表人签字或盖章：

授权代表签字：

供应商名称（加盖单位公章）：

附：

被授权人姓名：

职务：

详细通讯地址：

邮政编码：

传真：

电话：

手机：

（后附法定代表人和被授权人身份证复印件加盖单位公章）

★6、资格证明文件格式

一、目录

6.1法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明等；

6.2依法缴纳税收和社会保障资金的证明（复印件加盖公章）；

6.3参加本次采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明；

6.4资信证明（会计师事务所出具的上一年度审计报告或银行出具的资信证明）；

6.5履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明（加盖单位公章）；

6.6供应商资质类别和等级：供应商具有建筑工程施工总承包三级及以上或建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质（提供相应资质证书，加盖公章）；

6.7磋商项目负责人的资质等级：注册建造师证建筑工程专业二级(含)以上，同时须取得安全生产考核合格证书（B类）；并提供2026年1月1日以来任意一个月的社保证明（需包含养老保险，医疗保险等）并加盖社保中心章；

6.8符合磋商文件第一章“申请人的资格要求”中第3.4条的声明或证明材料（加盖单位公章）；

6.9符合磋商文件第一章“申请人的资格要求”中第3.5条的声明或证明材料（加盖单位公章）；

6.10供应商不是为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商的声明；

6.11拟投入项目管理机构人员配备汇总表

6.12安全生产许可证。

6.13磋商文件要求的其它资质证明文件及工期保障承诺书（格式自拟）。

6.14踏勘确认表（如有）

二、填写须知

- 以上所列资格证明材料未提供格式的，由供应商提供，需由供应商授权代表签字并加盖公章。

- 供应商应保证提供的全部资格证明材料是真实的和正确的。

- 采购人或采购代理机构将依法审查供应商提交的资格证明材料。

- 供应商提交的文件将被保密，但不退还。

- 全部文件应按“供应商须知前附表”规定的份数提交。

6.1法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明等

注：供应商为法人单位的需提交有效的“三证合一”或“五证合一”新版营业执照并加盖公章，供应商为其他组织的需提供有效的证明文件并加盖有效印章，自然人需提供有效的身份证明并加盖自然人名章。

6.2依法缴纳税收和社会保障资金的证明

1、供应商为企业法人的，须提供2026年1月1日以来任意一个月缴纳税收的证明材料复印件并加盖本单位公章，缴纳个人所得税的凭据不能作为证明材料。

2、供应商为企业法人的，须提供2026年1月1日以来任意一个月缴纳社会保障资金的证明材料复印件并加盖本单位公章。

3、依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应的文件证明。

本单位成立以来，一直按照国家和地方有关规定，依法缴纳税收及社会保障资金，具有良好记录。

特此声明。

供应商法定代表人或授权代表（签字）：

供应商名称（加盖单位公章）：

日期：

6.3参加本次采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明

我公司在参加本项目政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录（因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

特此声明。

供应商法定代表人或授权代表（签字）：

供应商名称（加盖单位公章）：

日期：

6.4资信证明（会计师事务所出具的上一年度审计报告或银行出具的资信证明）

供应商提供本单位上一年度经会计师事务所出具的审计报告复印件并加盖供应商公章。

如供应商无法提供上一年度审计报告，则需提供银行出具的资信证明。

说明：

1、银行资信证明是指由供应商基本账户开户银行开具的、开具时间在本次磋商截止日前三个月内的资信证明（成立一年内的公司可提交当年验资证明复印件并加盖公章），且无收受人和项目的限制，但开具银行有限制规定的除外。

2、银行资信证明可以是复印件并加盖供应商公章，磋商小组保留审核原件的权利。但开具银行明确规定复印件无效的，须提交原件。

3、银行资信证明应能说明该供应商与银行之间业务往来正常，无不良记录，企业信誉良好等。银行出具的存款证明不能作为银行资信证明。

6.5履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明（加盖单位公章）

说明：供应商提供书面声明或相关证明材料，证明材料可以是文字描述、图纸或数据等，能够说明供应商已具有履行本项目合同所必需的设备和专业技术能力。

供应商法定代表人或授权代表（签字）：

供应商名称（加盖单位公章）：

日期：

6.6供应商资质类别和等级：供应商具有建筑工程施工总承包三级及以上或建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质（提供相应资质证书，加盖公章）；

供应商法定代表人或授权代表（签字）：

供应商名称（加盖单位公章）：

日期：

6.7磋商项目负责人的资质等级：必须具有注册建造师证建筑工程专业二级(含)以上，同时须取得安全生产考核合格证书（B类）；并提供2026年1月1日以来任意一个月的社保证明（需包含养老保险，医疗保险等）并加盖社保中心章；

供应商法定代表人或授权代表（签字）：

供应商名称（加盖单位公章）：

日期：

6.8符合磋商文件第一章“申请人的资格要求”中第3.4条的声明或证明材料（加盖单位公章）

新华招标有限公司：

我单位不存在下列情形之一：

1.为采购人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

2.为本采购项目的监理人、代建人、项目管理人，以及为本采购项目提供采购代理、设计服务的；

3.与本采购项目的监理人、代建人、采购代理机构同为一个法定代表人的，或者相互控股、参股的；

4.与采购人存在利害关系可能影响采购公正性的；

5.单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位；

6.处于被责令停业、财产被接管、冻结和破产状态，以及投标资格被取消或者被暂停且在暂停期内；

7.供应商因拖欠工人工资或者因发生质量安全事故被项目所在地建设行政主管部门限制在本区域内承接工程的；

8.供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

我单位确认本声明是真实的、正确的，如有虚假，相应后果和法律责任均由我单位承担。

特此声明。

供应商法定代表人或授权代表（签字）：

供应商名称（加盖单位公章）：

日期：

6.9符合磋商文件第一章“申请人的资格要求”中第3.5条的声明或证明材料（加盖单位公章）；

新华招标有限公司：

本单位（                 ）满足下列条件：

1.项目负责人不得同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业；

2.本条项目负责人必须满足以下条件之一：

①非变更后无在建工程；

②变更后无在建工程（必须原合同工期已满且变更备案之日已满6个月），或因非承包方原因致使工程项目停工或因故不能按期开工、且已办理了项目负责人解锁手续；

③有在建工程，但该在建工程与本次采购的工程属于同一工程项目、同一项目批文、同一施工地点分段发包或分期施工的情况且总的工程规模在项目负责人执业范围之内；

特此声明

供应商法定代表人或授权代表（签字）：

供应商名称（加盖单位公章）：

日期：

6.10供应商不是为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商的声明

新华招标有限公司：

我公司不是为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

特此声明。

供应商法定代表人或授权代表（签字）：

供应商名称（加盖单位公章）：

日期：

6.11拟投入项目管理机构人员配备汇总表

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 职称 | 专业 | 在本项目拟任职务 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商：（单位全称）（盖章）

法定代表人（或其委托代理人）：（签字或盖章）

日期：年月日

拟投入本项目主要人员简历表

| 姓名 |  | 年龄 |  | 专业 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职称 |  | 职务 |  | 拟在本合 同工程担 任职务 |  |
| 经历 |  |  |  |  |  |
| 年～年 | 参加过施工的工程名称 |  |  | 担任何职 | 备注 |

说明：1、“主要人员”指负责人、技术负责人、质量、安全等方面的专业负责人。

2、“主要人员”附毕业证书、职称证书、资格证或上岗证书复印件。

供应商：（单位全称）（盖章）

法定代表人（或其委托代理人）：（签字或盖章）

日期：年 月 日

6.12安全生产许可证（加盖单位公章）

6.13磋商文件要求的其它资质证明文件及工期保障承诺书（格式自拟）。

6.14踏勘确认表（如有）

| 项目名称： | 酒店学院烹饪实训中心二期改造装修工程 |
| --- | --- |
| 项目编号： | JSZC-320000-XHTC-C2026-0009 |
| 踏勘时间： |  |
| 踏勘单位名称： |  |
| 踏勘人（签字）： |  |
| 踏勘对接人（签字或盖章）： |  |

7、供应商基本情况表

| 企业名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 通讯方式 | 电话 |  |  |  | 传真 |  |  |  |  |
|  | 邮箱 |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  |
| 成立时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业性质 |  |  | 上级主管单位 |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 公司资质等级 |  |  |  |  | 员工总人数（人） |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 其中 |  | 项目负责人（人） |  |  |  |
| 固定资产（万元） |  |  |  |  |  | 高级职称人员(人) |  |  |  |
| 流动资金（万元） |  |  |  |  |  | 中级职称人员(人) |  |  |  |
| 开户银行 | 名称 |  |  |  |  | 初级职称人员(人) |  |  |  |
|  | 账号 |  |  |  |  | 技工（人） |  |  |  |
| 质量管理体系认证 |  |  |  |  |  | 质保体系运行状况 |  |  |  |
| 环境管理体系认证 |  |  |  |  |  | 体系运行状况 |  |  |  |
| 职业健康安全管理体系认证 |  |  |  |  |  | 体系运行状况 |  |  |  |
| 最近三年完成的营业额（万元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2025年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2024年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2023年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：企业管理体系认证证书复印件并加盖公章。

8、业绩情况表

业绩情况表（格式）

| 序号 | 合同名称 | 业绩名称 | 用户名称 | 联系方式 | 完成情况 | 是否有用户反馈情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：供应商应按照以下规定提交业绩证明材料

业绩证明材料要求：详见评分办法（业绩证明材料应附中标（成交）通知书、合同及竣工验收证明，具体要求见第三章“二、商务评分标准”）。

供应商法定代表人或授权代表（签字）：

供应商名称（加盖单位公章）：

日期：

9、中小企业声明材料（如适用）

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：

以上内容须填写完整并盖章。