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第一章  投标邀请
受江苏护理职业学院的委托，江苏省政府采购中心就江苏护理职业学院护理与医学检验专业群垂类大模型与AI应用基座建设项目（一期）(JSZC-320000-SCZX-G2026-0594)项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。
项目概况
 江苏护理职业学院护理与医学检验专业群垂类大模型与AI应用基座建设项目（一期） 招标项目的潜在投标人可在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件，并于2026年12月4日9时30分（北京时间）前递交投标文件。
[bookmark: _Hlk24379207]一、项目基本情况
1.采购编号：JSZC-320000-SCZX-G2026-0594  
2.项目名称：江苏护理职业学院护理与医学检验专业群垂类大模型与AI应用基座建设项目（一期）
[bookmark: _Hlk24379207]3.预算金额
	采购
包号
	预算金额
（人民币：万元）

	1
	96


4.最高限价
	采购
包号
	最高限价
（人民币：万元）

	1
	96


5.采购需求（简介）：采购AI基座平台1套、专业岗位数据与相关报告1套、自适应学习平台1套，面向护理与医学检验技术两个专业群，提供垂域知识服务、岗位能力图谱与教学建设分析、自适应学习评价系统及配套3年SaaS云服务。（详细内容见本招标文件第四章）
6.合同履行期限：自合同签订之日起30天内完成平台建设、部署、调试和建设交付验收；自建设交付验收合格之日起提供连续3年SaaS云服务，服务期满后组织履约验收。具体建设部署和验收节点在上述期限内按采购人确认的实施计划执行。
二、申请人的资格要求
（一）通用资格要求
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：
1.1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；
1.2上一年度的财务状况报告（成立不满一年无需提供）；
1.3依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；
1.4具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；
1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。
2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，不存在被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录情形。（投标文件中无需提供证明材料）
3.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。
4.联合体投标
	采购
包号
	是否接受联合体投标（是/否）
	该采购包中联合体成员数量上限

	1
	否
	/


（二）本项目的特定资格要求
	采购
包号
	特定资格要求

	1
	无


三、获取招标文件
1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。
2.方式：在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件。
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
1.2026年12月4日9时30分（北京时间）。
2.地点：“苏采云”政府采购交易系统。
五、公告期限
招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
无。
七、本次招标联系方式
　　1.采购人信息
名 称：江苏护理职业学院
地 址：江苏省淮安市清江浦区科技路9号
联系人：刘秋风
联系方式：18800669303
2.江苏省政府采购中心信息
地　址：南京市建邺区汉中门大街145号
联系人：王烨、张文怡
联系方式：025-83668550、83668505
八、其他
1.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。
领取CA和办理电子签章(请至南京汉中门大街145号江苏省政务服务中心二期三楼大厅CA办理窗口办理，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。
2.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注江苏省政府采购中心在“江苏政府采购网”发布的更正公告。
3.本次招标不收取投标保证金。







第二章  投标人须知
一、总则
1.招标方式
1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。
2.合格的投标人
2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。
2.2 满足本文件实质性要求的规定。
3.适用法律和标准
3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。
3.2 在本项目政府采购活动过程中，如果所执行的标准有更新的，按照最新标准执行。
4.投标费用
4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，江苏省政府采购中心（以下简称采购中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
4.2本次招标采购中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。
5.招标文件的约束力
5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。
二、招标文件
6.招标文件构成
6.1 招标文件由以下部分组成：
（1）投标邀请
（2）投标人须知
（3）合同文本
（4）采购需求
（5）评标方法与评标标准
（6）投标文件格式
请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购中心联系解决。
6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。
7.招标文件的修改
7.1 在投标截止时间前，采购中心可以对招标文件进行修改。
7.2 采购中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。
7.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。
[bookmark: _Toc462564072][bookmark: _Toc513029213][bookmark: _Toc20823285][bookmark: _Toc16938529][bookmark: _Toc120614216]三、投标文件的编制
[bookmark: _Toc513029214][bookmark: _Toc462564073][bookmark: _Toc16938530][bookmark: _Toc20823286]8.投标文件的语言及度量衡单位
8.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。
8.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。
[bookmark: _Toc513029215][bookmark: _Toc16938531][bookmark: _Toc20823287][bookmark: _Toc462564074]9.投标文件构成
9.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、实质性要求响应及偏离表、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。
9.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。
[bookmark: _Hlt26670360][bookmark: _Hlt26954838][bookmark: _Hlt26668975][bookmark: _Toc49090509][bookmark: _Toc14577357][bookmark: _Toc513029219][bookmark: _Toc14577354][bookmark: _Toc49090507][bookmark: _Toc513029216]10.证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件
[bookmark: _Toc14577355][bookmark: _Toc49090508]10.1 投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。
10.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。
[bookmark: _Hlt26670373]11.投标分项报价表
[bookmark: _Hlt26954840][bookmark: _Hlt26670399]11.1 投标人按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。
11.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。
[bookmark: _Hlt26954731][bookmark: _Hlt26954842][bookmark: _Hlt26954848][bookmark: _Hlt26954846][bookmark: _Hlt26670482][bookmark: _Hlt26670486][bookmark: _Hlt26954844][bookmark: _Hlt26668983][bookmark: _Hlt26670403][bookmark: _Hlt26670425]12.技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表
12.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。
[bookmark: _Toc14577359][bookmark: _Toc49090510]12.2 投标人需按照招标文件要求，在投标文件中提供与技术要求和商务要求相关的证明材料。
13.投标函和开标一览表
13.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。
13.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。
[bookmark: _Hlt26954734][bookmark: _Hlt26954850][bookmark: _Hlt26670489][bookmark: _Toc14577360][bookmark: _Toc49090511]14.投标有效期
14.1 投标有效期为采购中心规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。
15.投标有效期的延长
15.1 在特殊情况下，采购中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购中心的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。
[bookmark: _Hlt26954852][bookmark: _Hlt26954739][bookmark: _Toc120614217][bookmark: _Toc16938540][bookmark: _Toc513029224][bookmark: _Toc20823296]四、投标文件的递交
[bookmark: _Toc462564084][bookmark: _Toc513029225][bookmark: _Toc20823297][bookmark: _Toc16938541]16.投标文件的递交
16.1 电子投标文件的递交
[bookmark: _Toc16938542][bookmark: _Toc20823298][bookmark: _Toc513029226]投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。
17.投标截止时间
17.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。
投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第25.1.2条规定做无效投标处理。
17.2 采购中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。
[bookmark: _Toc20823299][bookmark: _Toc16938543][bookmark: _Toc513029227]18.投标文件的拒收
18.1采购中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。
[bookmark: _Toc513029228][bookmark: _Toc16938544][bookmark: _Toc20823300]19.投标文件的撤回和修改
19.1 投标文件的撤回
19.1.1 电子投标文件的撤回
投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。
19.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。
19.2 投标文件的修改
19.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。
19.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。
19.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。
[bookmark: _Toc16938545][bookmark: _Toc20823301][bookmark: _Toc120614218][bookmark: _Toc513029229]五、开标与评标
[bookmark: _Toc16938546][bookmark: _Toc20823302][bookmark: _Toc513029230]20.开标
20.1 采购中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。
20.2开标仪式由采购中心组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。
20.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。
20.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。
[bookmark: _Toc16938547][bookmark: _Toc513029231][bookmark: _Toc20823303]21.评标委员会
21.1 开标后，采购中心将立即组织评标委员会进行评标。
21.2 评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。
21.3评标委员会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。
22.评标过程的保密与公正
22.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。
22.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。
22.3 采购中心和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。
22.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。
[bookmark: _Toc513029232][bookmark: _Toc16938548][bookmark: _Toc20823304]23.投标文件的澄清
23.1评标期间，评标委员会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。
投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。
23.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评标委员会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。
23.3 接到评标委员会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。
[bookmark: _Toc16938549][bookmark: _Toc513029233][bookmark: _Toc20823305]24.对投标文件的初审
24.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。
24.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评标委员会进行反馈。
采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。
接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。
24.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评标委员会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
24.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购中心将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，采购中心将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。
24.2在详细评标之前，评标委员会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。
所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购中心的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评标委员会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
24.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评标委员会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不符合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。
24.4评标委员会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：
（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。
24.5 评标委员会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。
[bookmark: _Toc513029234][bookmark: _Toc16938550][bookmark: _Toc20823306]24.6投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购中心及评标委员会联系。
24.7 异常低价投标审查
24.7.1 评标过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：
（1）投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值50%的，即投标报价<全部通过符合性审查供应商投标报价平均值×50%；
（2）投标报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标报价50%的，即投标报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标报价×50%；
（3）投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价<采购项目最高限价×45%；
（4）评标委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
24.7.2 评标委员会启动异常低价投标审查后，属于前述第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第（3）项情形，供应商已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评标现场可不再重复提交。
评标委员会依据专业经验，参考同类项目中标价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
25.无效投标条款和废标条款
[bookmark: _Toc513029235][bookmark: _Toc20823307][bookmark: _Toc16938551]25.1无效投标条款
25.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。
25.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。
25.1.3 投标人同一采购包提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。
25.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。
25.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。
25.1.6未通过符合性审查的。
25.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求的（本招标文件中斜体且有下划线部分或加*号条款为实质性要求）
25.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。
25.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。
25.1.10评标委员会按照本招标文件规定对投标人进行异常低价投标审查后，认为投标人不能证明其报价合理性的。
25.1.11 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。
25.1.12 投标人所提供的服务不符合招标文件中所列国家强制性标准的。
25.1.13 其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。
25.1.14 如专门面向中小微型企业采购的采购项目采购包，供应商未提供本项目所投采购包提供服务的人员均为依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员的书面声明的（书面声明格式见招标文件第六章附件14）。
25.2废标条款
25.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。
25.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。
25.2.3因重大变故，采购任务取消的。
25.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。
25.2.5 因苏采云系统故障原因造成开标不成功的。
25.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：
25.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。
[bookmark: _Toc120614219]六、定标
[bookmark: _Toc513029238][bookmark: _Toc16938554][bookmark: _Toc20823310]26.确定中标单位
26.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。 
26.2采购人应根据评标委员会推荐的中标候选人确定中标供应商。
26.3 采购中心将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。
26.4 若有充分证据证明，中标供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：
26.4.1提供虚假材料谋取中标的。
26.4.2向采购人、采购中心行贿或者提供其他不正当利益的。
26.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评标委员会发现的。
26.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。
26.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。
[bookmark: _Toc200451960]26.5有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：
26.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。
26.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。
26.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。
26.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。
27.质疑处理
27.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。
27.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述27.4条款的规定向采购中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：
27.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
27.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
27.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。
供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。
27.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。
27.4 供应商（含潜在供应商）对采购方式、招标文件中采购需求、供应商资格条件、评标方法与评标标准、合同文本及资格审查结果的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向采购中心提出，由采购中心负责答复。
采购人及采购中心只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和采购中心不接受无快递运单号的快递）。
采购中心质疑接收部门为质疑处理科（快递运单上的收件人填写“质疑处理科”即可），联系地址：南京市汉中门大街145号省政务中心二期3楼南区3029室，联系电话：025-83668531。
采购人质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。
27.5 以下情形的质疑不予受理
27.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。
27.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。
27.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。
27.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。
27.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。
27.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。
28.中标通知书
28.l 中标结果确定后，采购中心将向中标供应商发出中标通知书。请中标供应商在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标供应商自行承担。
28.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
[bookmark: _Toc120614220][bookmark: _Toc513029236][bookmark: _Toc16938552][bookmark: _Toc20823308]七、授予合同
[bookmark: _Toc513029237][bookmark: _Toc16938553][bookmark: _Toc20823309]29.签订合同
29.l中标供应商应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。
29.2 招标文件、中标供应商的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。
29.3 签订合同后，中标供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标供应商应承担相应赔偿责任。
30.服务（包含与服务相关的货物）的追加
30.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。
31.政府采购履约资金扶持政策
中标供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。



第三章  合同文本

江苏省政府采购合同（服务）（合同编号）
项目名称：江苏护理职业学院护理与医学检验专业群垂类大模型与AI应用基座建设项目（一期）
采购编号：JSZC-320000-SCZX-G2026-0594              
采购包号：1
甲方：（买方/采购人）江苏护理职业学院
乙方：（卖方/中标供应商）_________
甲、乙双方根据江苏省政府采购中心         项目公开招标的结果，签署本合同。
一、合同内容
1.1 标的名称：AI基座平台、专业岗位数据与相关报告、自适应学习平台。
1.2 标的质量：符合招标文件第四章采购需求、投标响应承诺及双方确认的项目验收标准。
1.3 标的数量（规模）：上述三项标的各1套，共3套（项）。
1.4 履行时间（期限）：自合同签订之日起30天内完成平台建设、部署、调试和建设交付验收；自建设交付验收合格之日起提供连续3年SaaS云服务，服务期满后组织履约验收。
1.5 履行地点：江苏护理职业学院（江苏省淮安市清江浦区科技路9号）或甲方指定地点。
1.6 履行方式：SaaS云服务部署，提供账号、权限、数据与报告交付、系统培训及持续运维。
二、合同金额
2.1 本合同金额为（大写）：________圆（________元）人民币或其他币种。
三、技术资料
3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供服务（包含与服务相关的货物）的有关技术资料。
3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。
四、知识产权
4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同服务（包含与服务相关的货物）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。
五、产权担保
5.1 乙方保证所交付的服务（包含与服务相关的货物）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。
六、履约保证金
6.1 乙方应于合同签订后5个工作日内提交履约保证金，履约保证金按本合同金额的10%提交。提交形式为支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式。
6.2合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。
6.2.1履约保证金退还方式：采用支票、汇票、本票等形式提交的，按原提交形式办理退还或相应解除手续；需退还已结算资金的，退还至乙方原缴纳账户；采用保函形式提交的，退还保函或办理相应担保责任解除手续。
6.2.2履约保证金退还时间：项目三年服务期届满、合同约定的全部服务义务履行完毕并通过最终履约验收后10个工作日内。
6.2.3履约保证金退还条件：乙方按合同约定完成系统建设、平台维护、数据更新及其他服务义务，项目通过最终履约验收，完成相关成果和数据资料交付，不存在尚未处理完毕的整改事项及应承担的违约赔偿事项。
6.2.4履约保证金不予退还的情形：乙方无正当理由拒绝履行合同主要义务、擅自终止服务、违法转包，或者发生其他严重违约行为，经甲方书面通知后仍未按约整改，导致合同依法解除或造成损失的，甲方有权按照合同约定从履约保证金中扣除乙方应承担的违约金及赔偿金额；扣除后仍有余额的，应予退还。履约保证金不足以弥补损失的，甲方有权依法依约继续追偿。
七、合同转包或分包
7.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。
7.2 未经甲方事先书面同意，乙方不得将合同标的分包给他人履行；依法允许且经甲方同意的分包不得免除乙方对本合同履行及交付质量承担的责任。
7.3 乙方存在转包、违法分包或未经甲方事先书面同意擅自分包行为的，甲方有权依法依约解除合同，并追究相应违约责任。
八、合同款项支付
8.1合同款项的支付方式及进度安排
8.1.1 预付款支付时间：合同签订且具备付款条件后10个工作日内，预付款支付比例：合同金额的50%。
8.1.2 尾款支付时间：全部系统部署调试、数据与报告交付、项目验收合格且采购人收到合规发票后10个工作日内，尾款支付比例：合同金额的50%。
九、税费
9.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。
十、项目验收
10.1 甲方依法组织履约验收工作。
10.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。
10.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。
10.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。
10.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。
10.6 建设交付验收合格后，甲方按照本合同第八条约定支付相应合同款项；连续3年服务期届满、乙方完成全部服务义务并通过服务期满履约验收后，按照本合同第六条约定退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，甲方将及时报告本级财政部门。
十一、违约责任
11.1 甲方无正当理由拒绝接受乙方提供服务的，甲方向乙方偿付拒绝接受服务合同价款总值XX%的违约金。
11.2 甲方无故逾期验收和办理合同款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额XX%每日向乙方支付违约金。
11.3 乙方逾期提供服务的，乙方应按逾期提供服务合同总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因逾期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同价款总额XX%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。 
11.4 乙方所提供服务的标准不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒绝接受服务，并可单方面解除合同。
十二、不可抗力事件处理
12.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响 期相同。
12.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。
12.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。
十三、解决争议的方法
13.1双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成，由甲方住所地人民法院管辖。
十四、合同生效及其它
14.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。
14.2本合同未尽事宜，遵照中华人民共和国现行法律法规有关条文执行。
14.3 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。
甲方：                        乙方： 
地址：                        地址： 
法定代表人或授权代表：        法定代表人或授权代表：
联系电话：                    联系电话：          
                                          
签订日期：   年   月   日











第四章 采购需求
一、采购标的清单
	采购
包号
	序号
	采购标的
	对应中小企业划分标准所属行业

	1
	1
	AI基座平台（模型接入、语料库、知识空间、增强知识库、图增强知识库）
	软件和信息技术服务业

	1
	2
	专业岗位数据与相关报告（岗位能力数据、能力图谱、人才培养方案修订、课程覆盖度及调整建议报告）
	软件和信息技术服务业

	1
	3
	自适应学习平台（学习空间、职业能力模型开发与资源储备、学习数据中心）
	软件和信息技术服务业


本项目不包含货物采购。
二、政府采购中实施本国产品标准及相关政策
1.根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定，本项目对采购本国产品给予政策支持，具体内容见招标文件“第五章 评标方法与评标标准”。
2.本国产品标准适用于服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
3.本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。
三、技术要求
（一）项目概况
本项目面向护理专业群和医学检验技术专业群建设垂类大模型与AI应用基座，不从零训练大模型，而是通过成熟大模型接入、RAG增强知识库、知识图谱、产教数据、岗位能力图谱及职业能力自适应学习平台，形成可采购、可部署、可验收的AI应用系统。建设目标包括：一是形成覆盖护理与医学检验教学场景的专属知识应用基座；二是建立产业—专业—岗位联动的产教数据与教学建设服务机制，覆盖不少于2个专业群、8个专业、20个典型岗位、300个岗位能力点；三是构建面向学生、教师和管理者的职业能力自适应学习与评价体系，形成“能力建模—资源匹配—自适应学习—数据反馈”闭环。项目采用SaaS云服务部署，费用包含连续3年平台使用、算力、大模型API调用Token、运行维护和基础数据更新。政府采购政策按本文件有关条款执行。
（二）采购标的汇总表
	序号
	标的名称（主要内容）
	计量
单位
	数量
（规模）
	是否进口

	1
	AI基座平台（模型接入、语料库、知识空间、增强知识库、图增强知识库）
	套
	1
	否

	2
	专业岗位数据与相关报告（岗位能力数据、能力图谱、人才培养方案修订、课程覆盖度及调整建议报告）
	套
	1
	否

	3
	自适应学习平台（学习空间、职业能力模型开发与资源储备、学习数据中心）
	套
	1
	否

	合计
	套
	3
	否


（三）技术参数
1. 标的1：AI基座平台（垂域大模型与知识应用基座）
1.1 基座模型管理
1.1.1 模型管理模块
◆1. 展示所有的基座模型，包含本地部署和通过API接入的模型。
◆2. 模型卡片视图展示模型名称、描述、状态等模型相关信息，快速了解模型信息和性能。
▲3. 支持通过API接入第三方的模型，满足部分特定场景的使用需要。（须提供同类项目类似系统功能截图作为功能响应证明）
1.1.2 模型接入模块
◆1.用户可通过选择模型类型、厂商、名称，自动匹配模型名称、描述与标签参数。模型接入范围至少包含DeepSeek、通义千问、Moonshot（Kimi）和豆包4类模型服务接口，支持按厂商配置API Key和Base URL并进行连通性调用测试。
◆2.支持用户完善APIKey和BaseURL后可进行调用测试。调用测试内容由系统内置，通过API测试机制调用模型服务，获取返回内容来判断模型服务正常状态。
◆3.调用测试通过后可完成模型接入，发布到广场等场景应用中调用。
◆4.对于已通过API接入的模型，支持取消模型接入。
5.已取消的模型将从广场中隐藏，不再支持调用。
◆6.对于在用的模型被取消接入时，平台支持设置基础模型代替在各场景中使用。
1.2 语料库管理
1.2.1 专业群语料管理
1.2.1.1 专业群与专业管理：
◆（1）专业群语料按“专业群-专业”的目录结构进行查询和管理。
（2）可增删改专业群和专业，可批量导入专业。
◆（3）支持添加协作者，协作者可共同管理对应的专业群或专业语料。
1.2.1.2 课程管理
（1）支持在专业群-专业目录下增删改课程信息。
（2）支持按模版批量导入课程信息。
1.2.1.3 语料管理
▲（1）支持按专业群/专业/课程分别在指定语料类型下上传并管理语料文件，语料类型包括但不限于专业人才培养方案、课程标准、电子教材、教案、讲义课件、课程视频、习题试卷、任务实训、教学案例、学术论文及其他等。（须提供同类项目类似系统功能截图作为功能响应证明）
（2）支持批量选择文件上传到语料库。
◆（3）支持对语料文件进行预览、下载和删除等操作，删除语料不影响已构建的知识库。
▲（4）支持上传多种格式的语料，包括但不限于文本类（ppt、pptx、pdf、txt、md、xls、xlsx、csv、doc、docx）、图片类（png、jpg）、视频类（mp4、avi、mov、wmv）、音频类（mp3、wav）。（须提供同类项目类似系统功能截图作为功能响应证明）
1.2.2 院系语料管理
1.2.2.1 院系与专业管理
◆（1）院系语料按“院系-专业”的目录结构进行查询和管理。
（2）支持增删改院系和专业。
（3）添加院系的信息包括名称、负责人。
◆（4）院系和专业负责人可维护本院系或专业的基本信息，具备下属专业和课程的语料管理权限。
1.2.2.2 课程管理
◆（1）支持在院系-专业目录下新增、修改和删除课程信息。
（2）课程信息管理同“专业群语料”模块。
1.2.2.3 语料管理
◆（1）支持按院系/专业/课程分别上传并管理语料文件，语料类型同“专业群语料”模块。
（2）支持批量选择文件上传到院系语料库。
（3）支持对语料文件进行预览、下载和删除等操作。
（4）支持上传多种格式的语料，同“专业群语料”模块。
1.2.3 部门语料管理
1.2.3.1 部门管理
◆（1）部门语料按照一级部门目录结构进行查询和管理，可添加、修改和删除职能部门。
◆（2）部门负责人可维护本部门的基本信息和语料文件。
◆（3）支持添加协作者，协作者可共同管理对应的部门语料。
1.2.3.2 语料管理
◆（1）部门语料可通过创建多层级的文件夹和文件进行部门语料的灵活管理。
◆（2）支持对语料文件进行预览、下载、重命名和删除等操作。
（3）支持移动语料文件位置。
1.2.4 个人语料管理
◆（1）个人语料模块支持创建多层级的文件夹和文件进行个人语料的灵活管理。
◆（2）支持对语料文件进行预览、下载、重命名和删除等操作。
1.2.5 公共语料管理
▲1.模块应提供包括职业教育国家教学标准体系、国家职业技能标准、职业教育政策等在内的持续更新的公共语料库，提供的公共语料文件数量应不少于2000个；（须提供同类项目类似系统功能截图作为功能响应证明）
2.支持对公共语料进行预览和下载。
1.2.6 语料类型管理
▲1.学校可对专业群语料/院系语料/专业语料/课程语料的类型进行自定义管理；（须提供同类项目类似系统功能截图作为功能响应证明）
◆2.模块提供内置语料类型，同时支持院校新增语料类型，可调整语料类型的展示排序；
◆3.语料类型展示在各个模块的语料管理界面，可按类型进行上传和管理。
1.2.7 语料解析
1.2.7.1 文档语料解析
◆（1）对文档文件的版式、图片、表格、公式完成初步解析，完成从原始文档到经过处理的markdown文档转换。
▲（2）上传文档语料时，用户可选择是否要对文档中的图片进行AI自动标注。（须提供同类项目类似系统功能截图作为功能响应证明）
1.2.7.2 图片语料解析
（1）调用多模态模型自动完成图片标注。
（2）支持手动修改标注。
1.2.7.3 视频语料解析
◆（1）通过对视频内容进行解析，输出视频讲稿原文、视频整体总结、视频分段、片段内容总结。
（2）支持手动修改标注。
1.2.7.4 解析状态
◆（1）明示每个文件的状态。解析状态分为：排队中、解析中、解析失败、解析完成。
（2）可按解析状态筛选文件，支持多选。
1.2.7.5 解析结果查看与修改
◆（1）解析完成后，可查看markdown格式的解析结果。
◆（2）支持编辑修改解析结果。直接修改markdown文档，采用两栏对比方式，编辑后的效果可直接预览。
（3）编辑时，可进行如下操作：查看文档目录，并点击定位到指定位置，方便查看。进入全屏模式编辑。支持最基本文字操作：加粗、斜线、序列号、表格等。
1.3 知识空间创建与管理
1.3.1 空间创建
◆1.空间类型支持：专业群空间、专业空间、课程空间、部门空间、学院空间、其他类型空间。
◆2.空间概览：进入空间后，可看到空间概览，信息至少包括：空间名称、空间类型、关联专业群/专业/课程/部门、空间详细描述。
3.空间共创：
◆（1）可以添加本校人员到知识空间，多个教师可以创建共创知识空间。
◆（2）空间发布：支持将空间发布、取消发布。已发布的空间内的增强知识库、图增强知识库可被智能体调用。
1.3.2 增强知识库
◆1.增强知识库创建：一个空间可根据需要创建多个增强知识库。
2.支持增删改增强知识库。
3.增强知识库信息包括名称和描述。
4.文档添加：
▲（1）可从本空间关联的专业群/专业/课程/部门、公共语料库、个人语料库中选择文件添加到增强知识库，支持批量选择文件，可通过选择类型或文件夹的方式，便捷将多个文件打包添加到知识库。（须提供同类项目类似系统功能截图作为功能响应证明）
（2）可临时上传多种格式的语料文件，支持批量添加；
5.切片解析：语料选择后，将长文档智能切片。
◆6.切片结果查看：支持按照文档查看切片结果，切割之后的碎片信息包含切片顺序ID、当前切片的字符数、当前切片内容。
7.切片结果修改：
◆（1）可编辑切片内容。包括对文本、图片、图片标注、公式的编辑。
（2）可删除整个切片。
1.3.3 图增强知识库
1.文档添加
（1）可从本空间关联的专业群/专业/课程/部门、公共语料库、个人语料库中选择文件添加到图增强知识库，支持批量选择文件，可通过选择类型或文件夹的方式，便捷将多个文件打包添加到知识库.
（2）可临时上传多种格式的语料文件，支持批量添加
2.智能解析：智能生成抽取实体和关系的提示词，从而根据具体文档语义抽取实体和关系，提升抽取效果。
3.增量式更新：对已有图进行动态扩充，动态添加节点和边，无需重建整个图结构。
▲4.图可视化：提供交互式界面，可查看每个节点的详情描述、本节点与其他所有关联节点的关系（须提供同类项目类似系统功能截图作为功能响应证明）
1.3.4 知识图谱
1.3.4.1 AI构建知识图谱：
（1）可从本空间关联的专业群/专业/课程、公共语料库、个人语料库中选择课程标准文件或临时上传文件，通过AI驱动，通过人工智能对文档进行碎片化处理及知识点归纳总结，直接生成知识图谱。
（2）支持离线构建，开始构建后，用户可离开界面，不必在页面中等待。
1.3.4.2 人工构建图谱:通过人工添加节点的方式构建图谱.
1.3.4.3 人与AI共建图谱:已经生成的图谱，支持人与AI协同修改：
▲（1）批量添加人工指定的子节点。（须提供同类项目类似系统功能截图作为功能响应证明）
▲（2）支持AI解析指定文件的信息，结合图谱中已有的信息，给出添加的子节点建议，经过人工确认后，一键完成添加（须提供同类项目类似系统功能截图作为功能响应证明）
（3）AI分析已有图谱信息，直接给出要添加的子节点建议，经过人工确认后，一键完成添加。
（4）修改知识点
1.3.4.4 图谱展示可视化
（1）支持知识图谱智能展示至七级
▲（2）双视图引擎，可自由切换树状视图和网状视图两种展现形式。（须提供同类项目类似系统功能截图作为功能响应证明）
（3）鼠标滚动或点击“放大/缩小”按钮查看图谱数据；
（4）可拖拽调整布局
（5）选择某节点后，可“展开所有下级节点”或“收起所有下级节点”。
（6）自动识别教学逻辑关系，自动统计知识点层级中包含的知识点个数
（7）知识图谱的节点可视化要做到层级清晰
2. 标的2：专业岗位数据与相关报告（产教数据与岗位能力图谱引擎及教学建设服务）
2.1 产业数据资源包
◆1.数据覆盖范围：面向护理专业群和医学检验技术专业群，覆盖护理、助产、老年保健与管理、医养照护服务、卫生检验与检疫技术、医学检验技术、医学营养、预防医学等8个专业对应岗位，构建岗位能力图谱。数据范围≥2个专业群；≥8个专业；≥20个典型岗位；≥300个岗位能力点
◆2.数据来源渠道：采集宏观政策与统计数据（国务院、教育部、国家卫健委、江苏省卫健委、国家统计局等官方渠道）；行业与企业数据（行业白皮书、企业年报、行业研究报告、学会协会公开资料）；人才需求数据（大型招聘网站、垂直医疗健康平台、区域人才市场、卫生系统官方招聘信息平台）；产业资讯数据（白名单内卫健官网、医疗行业媒体、医养与体外诊断垂直平台）
◆3.岗位需求变化数据：包含岗位名称变化、能力要求升级、薪酬变化、学历要求变化，支撑能力图谱和推荐算法的动态调整；
◆4.岗位基础信息:包含岗位名称、岗位简介、岗位职责、岗位要求、招聘区域、学历要求、专业要求、经验要求、薪酬水平等字段;
◆5.岗位能力数据:包含知识要求、技能要求、职业素养要求、能力层级,支持能力点与课程资源关联；
◆6.更新机制：定期更新新增岗位招聘数据、已关闭岗位、已更新岗位，产业规模与结构、区域分布、机构数量、新增产业政策、规划文件、标准修订等数据指标。
2.2 岗位能力图谱搭建服务
◆1.图谱层级结构：建立"岗位群→岗位→典型工作任务→能力模块→能力层级"的多层级关系，支持专业与岗位匹配度分析。
◆2.岗位画像：包含岗位名称、岗位简介、岗位职责、岗位要求、招聘区域、学历要求、专业要求、经验要求、薪酬水平等字段，支持按岗位维度查询、筛选。
◆3.典型工作任务分析：支持查看任务名称、任务描述、难点与痛点、工具/环境、能力方案等多维度内容分析。
◆4.多源数据融合：将产业发展、专业布点和岗位需求数据统一映射到岗位能力图谱中，形成统一的数据关联体系。
◆5.图谱输出：输出成果须包括产业链图谱、岗位能力图谱（含配套说明报告）、岗位能力点与课程的映射矩阵表等。上述成果既向垂域大模型基座提供岗位语义和能力结构，也向职业能力自适应学习平台提供学习推荐与能力评价依据。
◆6.课程关联：岗位能力点须与课程建立映射关系，形成"岗位能力点×课程"映射矩阵，为课程覆盖度分析提供数据基础。
2.3 教学建设服务
◆1.人才培养方案修订报告：面向护理专业群和医学检验技术专业群，覆盖护理、助产、老年保健与管理、医养照护服务、卫生检验与检疫技术、医学检验技术、医学营养、预防医学等8个专业对应岗位，基于学校已有人才培养方案和岗位能力图谱数据，提供人才培养方案修订报告。
◆2.课程覆盖度分析报告：面向上述2个专业群，根据"岗位能力点 × 课程"映射矩阵，自动计算课程对能力点的覆盖度，识别课程教授的能力缺口，量化评估各能力点在现有课程中的覆盖比例与空白环节，提供课程覆盖度分析报告。
◆3.课程调整建议报告：面向上述2个专业群，依据课程覆盖度分析结论，结合产业发展趋势和专业数据，输出课程调整建议报告，具体包括新增、修改或删除哪些课程内容，提出课程模块优化、内容更新或新设方向的针对性建议。
3. 标的3：自适应学习平台（职业能力自适应学习与评价平台）
3.1 自适应学习空间模块
3.1.1 学习空间首页
1. 展示学生所在专业/群和对接的岗位信息。
2. 实现查看各个岗位的标准要求描述。
◆3. 实现查看各个岗位达标情况和能力掌握程度概要统计数据。
◆4. 基于岗位与在读年级，通过推荐算法综合"年级 + 能力依赖关系 + 掌握程度"三要素软排序，推荐掌握程度低或待重点学习的能力，并根据能力要求推荐学习内容。
3.1.2 岗位能力图谱
●1. 提供岗位能力图谱，按照岗位展示能力节点，层级清晰，节点掌握状态实时呈现，以力导向图、树图等可视化方式展示岗位下各能力点的层级与关联关系，每个能力节点显示能力名称及当前掌握程度，能够切换岗位查看对应岗位的能力图谱，实现按掌握程度进行图例筛选与节点高亮（需提供演示视频）
2. 节点详情
1). 能力基础信息介绍
2). 掌握程度及等级
3). 可点击快速切换到相关能力
4). AI 推荐的学习资源列表，支持直接进入资源学习
3.1.3 学习中心
3.1.3.1 学习统计看板
◆1). 展示本周学习时长及资源学习完成数，包含日/周/月累计有效学习时长、资源学习数等数据
◆2). 展示本周做题数量及正确率，包含刷题总量、答题正确率等数据
◆3). 展示最近学习的资源及进度，支持点击“更多”查看全部记录
◆4). 数据更新时效：学生个人学习看板动态实时更新；
◆3.1.3.2 AI学习工具箱，提供≥5个 AI 学习工具，每个工具具备独立功能入口：
◆1). AI 面试陪练：模拟面试对话、智能出题、评分反馈
◆2). AI 错题分析：错题解析、能力点定位、举一反三推荐
◆3). AI 学习助手：知识问答、概念讲解、学习规划
◆4). AI 操作流程辅导：操作步骤分解、规范安全审查、评级与改进建议
◆5). AI 医护沟通训练：情境角色扮演、沟通技巧点评、评估报告反馈
◆6). AI 临床案例问答：案例分析引导、检验影像判读、思路追问拓展
3.1.3.3 岗位学习资源列表
1). 具备按岗位筛选学习资源，可切换不同岗位
◆2). 按能力掌握程度筛选，按能力名称关键词搜索
◆3). 每个能力卡片展示：能力名称、当前掌握度及等级，能力描述，关联资源统计，整体学习进度（已完成资源数 / 总资源数）。支持直接进入资源学习页面
4). 具备无限滚动或分页加载更多能力
3.1.4 交互式学习
3.1.4.1 资源列表
1). 展示当前能力名称及掌握度
2). 列出该能力下所有学习资源，点击切换学习资源
3). 能够直接切换其他能力
3.1.4.2 视频资源学习
◆1). 视频资源播放时，支持随时暂停、播放，可自定义调整视频倍速，支持倍速播放、全屏播放。
◆2). 实现查看视频总结内容和分段小结内容，支持按分段时间点跳转导航；讲稿原文支持按播放进度高亮当前行与关键词标注。
▲ 3). 在学习过程中，支持随时对学习资源内容发起提问，可手动输入问题、视频播放帧截图或操作预置快捷指令来提问，AI 将通过视频内容及用户提交信息做相关的解答。（须提供同类项目类似系统功能截图作为功能响应证明）
4). 提供当前在学视频内容相关的快捷问答指令。
5). 提供视频类资源学习的常用快捷问答指令。
6). 记录资源学习进度，下次进入学习时可断点续学。
◆7). 视频倍速支持 0.5 倍–2.0 倍区间可调，断点续学进度留存精度 100%。
3.1.4.3 文档资源学习
◆1). 在线查看文档内容（如 PPT、PDF、Word 等），根据文档类型提供基础交互操作，如翻页、缩放。
◆2). 在学习过程中，支持随时对学习资源内容发起提问，可手动输入问题、选择文档中的文本内容、文档实时截图或操作预置快捷指令来提问，AI 将通过文档内容及用户提交信息做相关的解答。
3). 提供当前在学文档内容相关的快捷问答指令。
4). 提供文档类资源学习的常用快捷问答指令。
3.1.4.4 链接类资源学习
1). 链接类资源可以包含视频、文档、图片、网页等，支持将外部链接嵌入学习页面。
2). 可查看链接类资源，查看页面根据文档资源链接的实际情况呈现。
3.1.4.5 实训资源学习
●1). 支持接入心电图采集设备等实训设备数据,要求提供操作演示视频，在设备使用过程中数据的实时接入与可视化动态展示。（需提供演示视频）
●2). 支持接入氧气含量采集设备等实训设备数据，要求提供操作演示视频，在设备使用过程中数据的实时接入与可视化动态展示。（需提供演示视频）
●3). 支持AI辅助自救吸氧器操作实训，实训时支持根据视觉模型检测到的目标物体和特征信息，自动判断SOP的当前实训步骤并展示操作说明，AI实训助手可实时结合当前步骤与实训判别结果回答问题。（需提供演示视频）
3.1.4.6 智能体/AI工具学习
1). 实现智能体/AI工具的学习。
◆2). 根据智能体功能及用户提出的问题，智能体主动做决策，调用各类知识和能力，做流式输出。
◆3). 可对智能体联网搜索、知识库检索的内容做引用溯源。
4). 对话中可添加文档和图片做附件。
5). 对话中可文本输入、语音输入，并实现语音转文本。
◆6). 支持智能体多轮对话记忆，保障交流连贯性，支持查看历史会话。
3.1.4.7 题目练习
1). 在线练习可抽取题库中的题目。
2). 在线练习可提供 AI 学伴生成题目。
◆3). 题目类型覆盖单选题、多选题、判断题、填空题、问答题等常规题型。
4). 练习过程中可查看答题进度，展示每道题的答题状态。
◆5). 题目练习后，系统自动批改，给出练习结果，呈现正确答案、解题思路等信息；问答题支持 AI 视觉评分，可识别作答截图/上传图片，返回得分比例、得分点、点评。
◆6). 自适应难度出题：根据当前掌握度选择初始难度，连续答对自动升级难度、连续答错自动降级难度，并结合学习目标难度覆盖与掌握度收敛判断自动收束。
7). 平台根据练习结果推荐下一步学习建议。
3.1.4.8 AI学习助手
1). 具备对话式交互，学生可输入问题
◆2). 助手基于大语言模型、 RAG 知识库并结合学生学习上下文（当前资源、能力掌握度、岗位画像）生成回答，可引用知识来源
3). 具备新对话、历史记录查看功能
4). 根据当前学习内容主动推送相关问题提示
5). 针对涉黄、涉政、违法、辱骂等敏感言论进行智能屏蔽并有效提醒
3.1.4.9 AI综合测评
◆1）对单个能力点提供 AI 多轮对话式综合测评，通过逐轮追问与交互全面验证技能掌握程度；
2）评估框架按技能学习目标自适应生成，每个维度含多个关键知识点并按维度权重加权计算总分；
3）测评起点自适应，第一轮问题按学生当前掌握度动态切入；
4）多轮追问交互，每轮"AI 提问、学生作答、AI 评价"三段式，追问方向按本轮答题质量自适应分支，逐轮覆盖薄弱维度，末轮综合应用题确保维度全覆盖；
◆5）结构化评估报告：总分、 达标判定、分维度评分、AI 整体评语、针对薄弱维度的改进建议、掌握度变化对比、下一步学习建议；
6）测评结果纳入能力掌握度；
7）测评进行中，AI 学习助手自动收起，避免对话干扰，测评完成进入报告阶段后恢复。
3.1.5 个性化学习
3.1.5.1 能力掌握度计算
1). 基于学习行为数据和练习数据自动计算能力掌握程度
2). 根据题目属性计算加权正确率，以题型猜测度、难度系数等因素分摊权重计算加权正确率，更准确地评估掌握程度
3). 划分多等级的掌握度
3.1.5.2 岗位达标度计算：实现AI通过能力掌握程度和能力权重评估岗位达标度
◆3.1.5.3 个性化推荐：采用推荐算法，根据学习者的学习状态，为学习者推荐个性化的学习路径；按学习进度自动推送评测练习，持续跟踪能力变化并调整路径
3.1.6 能力评价
1. 展示学生基本信息及报告更新时间
2. 展示学习行为数据统计，包括学习时长、学习资源数、做题数量、正确率、学习天数等数据。
3. 展示专业/群对接的所有岗位，展示岗位基础信息及达标程度数据。
4. 可点击岗位卡片切换，评价数据联动更新。
▲5. 各岗位展示评价数据包括：能力雷达图、 综合达标度、总能力数、各等级能力数量、优势能力、待提升能力、 AI 学习建议。（须提供同类项目类似系统功能截图作为功能响应证明）
6. 具备导出 PDF 功能，生成文档报告
3.2 职业能力模型开发与资源储备模块
3.2.1 岗位能力图谱开发
1. 基于真实产业与岗位数据，构建覆盖全面、结构清晰的岗位能力体系。
2. 可查看专业/专业群所涉及的岗位群场景能力图谱。图谱节点包含岗位群>岗位>典型工作任务>能力层级。
3. 可查看专业与岗位匹配度分析。
▲4. 可查看岗位的招聘地区、薪资范围、学历要求、岗位职责、岗位要求（须提供同类项目类似系统功能截图作为功能响应证明）
▲5. 可查看岗位典型工作任务的任务名称、任务描述、 难点与痛点、工具/环境、能力方案等角度的内容分析。（须提供同类项目类似系统功能截图作为功能响应证明）
6. 可查看具体岗位的知识要求和能力要求
7. 可查看能力点之间的前后置关系、关联关系。
3.2.2 多模态学习资源数据采集与资源库构建
1. 可对接学校已有系统（例如：超星等），采集学校学习资源数据
2. 资源库：
1）对于学校已有的成体系资源，按照学校课程体系维度存入资源语料库，并完成初步解析。
2）补充实训类资源，支持AI辅助数据采集与实训过程评估，实现对学校已有资源的拓展。
3. 题库：
1). 实现AI解析学校练习题类资源，标记题型、难度标签、猜测度等标签，存入题库。
2). 实现AI解析学习视频、文档等学习资源，AI生成题目，标记题型、难度标签、猜测度等标签，经人工校验，存入题库。
3.2.3 资源多模态解析
▲1. 多模态兼容格式：提供 MP4、AVI、MOV 视频；PDF、Word、PPT、TXT 文档；JPG、PNG、BMP 图片；MP3、WAV、M4A 音频全格式解析。（须提供同类项目类似系统功能截图作为功能响应证明）
2. 视频：解析视频讲稿原文，生成视频知识点总结，并为视频分段，标记不同知识点的开始结束时间。
3. 文档：解析文档文本、文档内图片、表格等信息。
4. 图片：解析图片，对抽象图进行AI标注。
5. 音频：识别音频风格，解析音频讲稿，生成讲稿总结。
3.2.4 岗位能力与资源关联
1. 实现AI辅助的关联，支持完成资源、题目、智能体与能力点的关联，AI给出推荐关联的能力点和置信度，人工可修改干预。
2. 以课程所属学习阶段为基础数据，为能力点打上学习阶段标签，如：大一、大二等，方便学生按学习阶段学习。
3.3 自适应学习数据中心模块
3.3.1 数据中心
1. 可按照专业维度、班级维度查看学生学习数据、能力掌握概况，含学习时长、学习资源数、学习天数等综合概览数据，可下载导出pdf版。
2. 数据更新：班级、专业全域汇总看板每日自动同步刷新。
3. 可查看单个学生的能力评价报告，可下载导出pdf版。
备注：带“▲”的条款为重要技术参数，带“◆”的条款为普通技术参数，带“●”的条款为视频演示参数。未标记的其他技术条款仍须逐项响应，作为技术要求执行。
（四）采购标的需执行的技术标准
1. 项目建设和服务应符合国家现行网络安全、数据安全、个人信息保护以及教育信息化相关法律法规、标准规范和学校信息化管理要求。
2. 产业、岗位及公共语料数据应优先来源于国务院、教育部、国家卫健委、江苏省卫健委、国家统计局、行业协会、公开招聘平台等合法公开渠道，数据采集、使用和更新应遵守来源平台规则及相关合规要求。
3. 护理与医学检验专业语料、岗位能力及课程映射应以国家职业教育专业教学标准、国家职业技能标准、行业规范、政策文件及学校人才培养方案等为重要依据，保证专业性、权威性和可追溯性。
4. 与学校统一身份认证、教务系统、学习平台、质量监控平台等系统对接时，应遵循学校现有接口、账号权限、数据脱敏和信息安全规范。
（五）采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求
1. 项目采用SaaS云服务模式，持续服务期3年。AI服务应支持7×24小时在线实时响应。
2. 自适应学习平台应支持不低于200个账号同时使用；在不少于200个并发账号访问的测试条件下，普通页面查询和业务接口响应延迟应不高于500毫秒，测试时以双方确认的网络环境、数据量和典型操作为准；大模型生成式回答及外部第三方接口耗时单独记录，不纳入该500毫秒限制。学生个人学习看板动态更新，班级/专业汇总看板每日自动同步刷新。
3. 产业与岗位数据应建立常态化更新机制，新增岗位、产业变化及相关公共数据按服务计划更新，更新范围、频率和日志应可查询、可核验。
（六）其他技术要求
1. 系统对接与接口预留要求：平台须支持与学校统一身份认证对接并实现单点登录；学习数据中心应预留与校内教务系统、学习平台、质量监控平台及上级教育主管部门数据接口对接能力。
采购人负责提供现有系统接口文档、必要的测试账号及联调条件，供应商负责本平台接口开发、字段映射、权限配置和联调。统一身份认证对接及本平台接口预留费用包含在报价中；第三方系统改造、接口收费不作为未经披露的供应商额外义务。
2. 网络安全、权限及日志管理要求：平台上线前应开展全覆盖网络安全测试，高危、中危漏洞清零；设置管理员、教师、学生等不同权限角色，并按最小授权原则控制数据访问范围；安全登录、后台运维和学生操作日志留存不少于180天。
3. 建设交付验收及成果材料要求：建设交付验收时，专业岗位数据及相关服务应提供岗位能力图谱数据样本、系统截图、人才培养方案修订报告、课程覆盖度分析报告、课程调整建议报告等成果；
公共语料、专业群语料、知识空间等应提供目录清单、样例文件、解析结果样例和调用记录；资源类功能应提供资源样本与清单；安全部分应提供安全测试报告、权限配置截图等材料。
4. 设备数据集成条件：本项目不采购心电图采集、氧气含量采集等实体设备；采购人按双方确认的设备清单和实施计划提供现有设备、接口文档、合法授权、测试账号或必要测试条件，供应商负责本平台设备数据适配、字段映射、实时展示及联合测试。投标时提供设备接入与AI实训集成方案，不要求已有设备或完成实机接入。确因采购人无法提供实机或必要接口条件的，经采购人书面确认，可在建设交付阶段采用模拟数据、可复现测试脚本核验接口接入能力，并在设备条件具备后按照经确认计划实施实机联调；不得以模拟数据替代本合同约定的最终实机功能义务。
5. 教学建设报告成果口径：人才培养方案修订报告、课程覆盖度分析报告和课程调整建议报告三类成果分别至少交付1份，应覆盖本项目不少于2个专业群、8个专业的建设范围。可以采用综合报告并按专业设置章节或附表，须清晰标明数据来源、分析对象、方法、结论及对应调整建议，电子文件应可读取、可追溯。
四、商务要求
（一）交付（实施）的时间（期限）
自合同签订之日起30天内，承建方应完成SaaS平台部署配置、统一身份认证对接、校本语料及数据初始化、功能调试、试运行和建设交付验收。具体建设实施节点在上述期限内按经采购人确认的实施计划执行。自建设交付验收合格之日起提供连续3年SaaS云服务，服务期满后组织履约验收。
（二）付款条件（进度和方式）
合同签订且具备付款条件后10个工作日内支付合同金额的50%作为预付款；全部系统部署调试、岗位数据与图谱成果、相关分析报告及自适应学习平台交付，建设交付验收合格且采购人收到合规发票后10个工作日内支付合同金额的50%作为尾款。
（三）履约保证金
1. 履约保证金提交要求：乙方应于合同签订后5个工作日内提交履约保证金，履约保证金按本合同金额的10%提交。提交形式为支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式。
2. 履约保证金退还及处理要求：合同履行结束后，甲方按下列约定及时退还履约保证金。
（1）退还方式：采用支票、汇票、本票等形式提交的，按原提交形式办理退还或相应解除手续；需退还已结算资金的，退还至乙方原缴纳账户；采用保函形式提交的，退还保函或办理相应担保责任解除手续。
（2）退还时间：连续3年服务期届满、合同约定的全部服务义务履行完毕并通过服务期满履约验收后10个工作日内。
（3）退还条件：乙方按合同约定完成系统建设、平台维护、数据更新及其他服务义务，项目通过最终履约验收，完成相关成果和数据资料交付，不存在尚未处理完毕的整改事项及应承担的违约赔偿事项。
（4）不予退还的情形：乙方无正当理由拒绝履行合同主要义务、擅自终止服务、违法转包，或者发生其他严重违约行为，经甲方书面通知后仍未按约整改，导致合同依法解除或造成损失的，甲方有权按照合同约定从履约保证金中扣除乙方应承担的违约金及赔偿金额；扣除后仍有余额的，应予退还。履约保证金不足以弥补损失的，甲方有权依法依约继续追偿。
（四）包装和运输
本项目采用SaaS云服务交付，不涉及实体设备批量运输。中标供应商应通过采购人确认的网络地址开通服务，完成账号及角色权限配置、统一身份认证对接、原有资源数据导入、功能联调并交付操作手册；同时向采购人提供岗位数据清单、能力图谱及课程映射矩阵、三类教学建设分析报告的电子文件。电子成果应为可查验、可读取的通用格式；确需纸质成果时，由供应商负责打印、包装并送达江苏护理职业学院教务处，相关费用含在合同总价内。
（五）售后服务
供应商须在3年服务期内提供系统运行维护、基础数据更新、算力资源、大模型API调用Token及必要的技术支持，保障平台持续稳定可用。对影响教学使用的系统故障、接口异常和安全问题应及时处理，并按合同约定完成修复、升级和服务支持。
（六）其他
1. 项目报价应覆盖连续3年SaaS服务范围内的平台使用、算力资源、大模型API调用Token、系统维护和基础数据更新，服务期内不得对合同已包含内容另行收费。供应商应在投标文件中明确3年服务期提供的账号和并发容量、云端存储容量、模型API/Token服务额度或使用保障规则、更新维护范围及超额使用处理方式，不得因设置未披露的资源限制影响采购需求所列功能。统一身份认证对接及本平台接口预留费用包含在投标总价内；教务系统、现有学习平台、质量监控平台及上级教育主管部门的数据接口应预留对接能力，第三方系统改造或接口收费不作为未经披露的供应商额外义务。
2. 类似项目业绩：投标人可提供自2023年1月1日以来（含当日，以合同签订日期为准）签订并在投标截止日前已完成的相关信息化建设或服务业绩。业绩范围包括人工智能应用平台、数字化教学平台、知识库与知识图谱、岗位能力图谱、产业岗位数据服务或自适应学习平台六类中的任意一类（或多类）；每项独立项目至少涉及上述任意一类，不要求一份合同同时涵盖六类。每项业绩应提供合同主要页（合同主体、项目名称、内容、签订日期和签章页），以及项目验收合格证明或由项目甲方单位、使用部门出具并盖章的完成确认文件，扫描件须加盖投标人公章。
3. 履约能力：投标人可提供自有或依法购买、租赁、获得授权使用的相关软件及数据服务成果。成果包括①大模型接入、知识库或知识图谱类；②岗位数据分析、岗位能力图谱或产教数据服务类；③自适应学习、AI学习助手或能力测评类。自有成果可提供投标人名下的软件著作权登记证书或专利证书扫描件；非自有成果可提供对应证书及购买、租赁或有效授权许可文件相关页扫描件，并载明成果名称、投标人名称、使用范围和期限，材料须加盖投标人公章。
4. 项目团队要求：投标人应设置项目负责人并明确实施人员岗位分工，团队职责覆盖AI模型与数据治理、软件研发与系统集成、信息安全与运行维护、教育教学数字化应用4类与本项目相关的建设或服务工作。
4.1 项目负责人（限1人）负责项目需求对接、进度协调、质量管理及验收交付。用于体现项目负责人实施管理能力的项目经历包括不少于3年（含3年）的软件平台、教育信息化或人工智能应用项目实施或管理经历，经历按投标截止日前实际参与时间累计，重叠期间不重复累计；相关专业资格包括计算机技术与软件专业技术资格（水平）考试的信息系统项目管理师或系统集成项目管理工程师有效证书。
4.2 其他项目成员承担AI模型与数据治理、软件研发与系统集成、信息安全与运行维护、教育教学数字化应用等工作；同一人员可以承担多类工作职责。本项目工作按实际职责对应四类：①AI模型与数据治理类，包括模型接入、知识库或知识图谱建设、语料或数据治理等信息化项目工作；②软件研发与系统集成类，包括软件开发、接口对接、系统集成或平台联调等信息化项目工作；③信息安全与运行维护类，包括平台部署、运行维护、系统升级、故障处置或信息安全管理等信息化项目工作；④教育教学数字化应用类，包括数字化教学平台建设、教学资源数字化、教学数据分析或AI教学应用部署等教育信息化项目工作。
供应商提供的其他项目成员应具有AI模型与数据治理、软件研发与系统集成、信息安全与运行维护、教育教学数字化应用4类信息化建设或服务项目经历。承担运维职责的成员应具有信息安全与运行维护信息化项目工作经历并提交对应证明；具有相关专业资格包括计算机技术与软件专业技术资格（水平）考试的软件设计师、数据库系统工程师、信息安全工程师、系统分析师、系统架构设计师五类有效证书。
4.3 人员证明材料要求：投标人应列明拟派项目团队人员及岗位职责，可提供能够反映人员姓名、项目名称、承担职责及实际参与起止时间的合同关键页，或者项目甲方或使用部门盖章的①经历证明、②任命文件或③项目验收资料中的一种；单份材料不足以体现全部要素的，可由多份有效材料组合证明。须提供相应有效专业技术资格证书扫描件。上述拟派人员还应提交投标截止日前6个月内由投标人为其缴纳的任意1个月社会保险缴费证明。项目经历、证书及社保材料扫描件均须加盖投标人公章。
5. 项目方案编制要求：投标人应针对本项目提交以下6类方案，各方案应逐项响应对应内容，阐明实施方法、职责安排及交付成果。
5.1 总体架构与平台协同方案。①平台协同架构：清楚设计“一个AI基座、一个产教数据引擎、一个自适应学习平台”的三层架构及模块职责。②模型接入与切换：说明成熟大模型API接入、调用测试及模型切换机制。③SaaS部署与开通：提供SaaS云端部署和账号开通的技术路径。④数据流转与功能协同：给出模型—知识库—岗位数据—学习评价之间的数据流和功能协同设计。⑤用户角色与流程：明确管理员、教师、学生等用户使用流程及角色分工。
5.2 AI基座与专业知识服务方案。①语料分类管理：给出专业群、院系、部门、个人与公共语料库分类管理方法。②多模态上传与解析：明确文本、图片、音频、视频等多模态语料上传与解析方案。③知识检索与引用溯源：给出RAG增强知识库的切片、检索和引用溯源机制。④知识图谱建设与校核：说明知识空间、图增强知识库及知识图谱建设与人工校核流程。⑤语料更新与成果核验：提出公共语料不少于2000个及校本语料的更新、清单管理与成果核验办法。
5.3 岗位数据、能力图谱及教学建设服务方案。①建设规模与核验：提交覆盖不少于2个专业群、8个专业、20个典型岗位、300个岗位能力点的实施与核验安排。②数据来源与更新：明确政策、行业、官方招聘及其他合规数据来源、清洗和更新办法。③岗位能力图谱建模：给出“岗位群—岗位—典型工作任务—能力模块—能力层级”的图谱建模方法。④能力点与课程映射：明确岗位能力点与课程映射矩阵的生成、校验与更新方法。⑤教学建设报告交付：提供人才培养方案修订、课程覆盖度分析、课程调整建议3类报告的结构和交付样例或说明。
5.4 职业能力自适应学习与评价方案。①岗位与能力评价联动：提供岗位能力图谱、掌握度与岗位达标度联动的实现流程。②AI学习工具配置：说明至少5种AI学习工具的应用配置与教学使用方式。③学习资源导入与关联：提供学校现有视频、文档、题库等资源导入、多模态解析及能力点关联方案。④个性化推荐与评价反馈：给出个性化学习推荐、在线练习、AI多轮综合测评和学习反馈流程。⑤分层数据看板与报告：提供学生与班级、专业分层学习数据看板、数据更新及评价报告导出方案。
5.5 系统对接与数据安全方案。①统一身份认证对接：明确学校统一身份认证单点登录的接口和联调方案。②数据接口与权限边界：明确与教务系统、现有学习平台、质量监控平台的数据接口预留与权限边界。③权限与日志审计：提出最小权限管理、重要操作审计及日志保存不少于180天的实施措施。④上线安全测试：制定系统上线安全测试及高危、中危漏洞清零的验证步骤。⑤信息保护与事件处置：说明个人信息保护、数据隔离、访问审计、异常预警与安全事件处置措施。
5.6 实施验收与持续服务方案。①实施任务与节点：按照自合同签订之日起30天内完成平台建设、部署、调试和建设交付验收的要求，明确云端部署、校本语料初始化、数据导入、功能配置、试运行和建设交付验收的任务节点。②试运行与问题整改：提供联调测试、试运行、问题整改及责任分工安排。③验收与持续服务保障：围绕“功能可演示、数据可核验、报告可追溯”制定建设交付验收清单及佐证资料目录，并说明服务期满履约验收安排。④三年服务内容：明确3年服务期内平台使用、算力资源、API调用Token、系统维护、基础数据更新等服务保障方式。⑤运行监测与故障处理：说明7×24小时在线响应、至少200账号同时使用、网络响应延迟不高于500毫秒及故障处理的保障和监测办法。
五、其他要求
1.项目属性:服务类项目。
2.演示要求
2.1 演示视频提交要求
1.投标人需按照招标文件规定的演示内容制作演示视频文件，视频文件的格式为X.mp4或X.avi，投标人须将视频文件分段压缩为X.zip文件上传（单个文件不得大于50M，所有文件总共不得大于300M）。文件上传方式见《操作手册》规定，上传的演示视频将作为投标文件的组成部分，视频时长总计不超过15分钟。
2.2 演示内容：逐项提交本章“三、技术要求—（三）技术参数”所列4项带“●”的功能演示，以下要求与技术参数逐条对应。
（1）岗位能力图谱演示：提供岗位能力图谱，按照岗位展示能力节点，层级清晰，节点掌握状态实时呈现，以力导向图、树图等可视化方式展示岗位下各能力点的层级与关联关系，每个能力节点显示能力名称及当前掌握程度，能够切换岗位查看对应岗位的能力图谱，实现按掌握程度进行图例筛选与节点高亮。
（2）心电图采集设备数据接入演示：支持接入心电图采集设备等实训设备数据,要求提供操作演示视频，在设备使用过程中数据的实时接入与可视化动态展示。
（3）氧气含量采集设备数据接入演示：支持接入氧气含量采集设备等实训设备数据，要求提供操作演示视频，在设备使用过程中数据的实时接入与可视化动态展示。
（4）AI辅助自救吸氧器操作实训演示：支持AI辅助自救吸氧器操作实训，实训时支持根据视觉模型检测到的目标物体和特征信息，自动判断SOP的当前实训步骤并展示操作说明，AI实训助手可实时结合当前步骤与实训判别结果回答问题。


第五章  评标方法与评标标准
采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。
	采购包号
	选取中标候选人数量
	选取中标候选人的原则

	1
	1
	满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。


政府采购政策功能落实
1.小微型企业价格扣除
（1）本项目对小型和微型企业提供的服务给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。
（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小微企业声明函》。
注：非专门面向中小微型企业采购的采购项目采购包，供应商未提供本项目所投采购包提供服务的人员均为依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员的书面声明（书面声明格式见招标文件第六章附件14。
2.残疾人福利单位价格扣除
（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。
（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。
3.监狱和戒毒企业价格扣除
（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。
（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。
4.残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
5.如果本项目同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
6.联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
7.采购本国产品的支持政策
7.1 当采购包中含有货物的，供应商为该采购包提供的符合本国产品标准的货物成本之和占该供应商提供的整个采购包成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“第六章 投标文件格式”的“附件2 投标分项报价表”中填写比例数值），依法对该供应商整个采购包给予价格评审优惠，即对该供应商整个采购包的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值不足80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
7.2 供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。
7.3 供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中标注“  /  ”的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。
7.4 评标过程中如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。
评标方法与评标标准
1. 投标报价（30分）
1.1 价格分采用低价优先法。满足采购文件要求且评审价格最低的有效投标报价为评标基准价，得满分30分；其他投标人的价格分＝（评标基准价／该投标人的评审价格）×30分，计算结果保留两位小数。
2. 技术要求响应情况（24分）
2.1 重要技术参数（16分）。对第四章“三、技术要求—（三）技术参数”中标注“▲”的16项重要技术参数逐项评审，每满足1项得1分，最高16分。按照采购需求各“▲”参数的要求提供对应证明材料；未满足技术要求或未按该条提供证明材料的，该项得0分。
2.2 普通技术参数（8分）。对第四章“三、技术要求—（三）技术参数”中标注“◆”的80项普通技术参数逐项评审，每满足1项得0.1分，最高8分。投标人应在技术响应及偏离表中逐项明确响应；负偏离或未明确响应的，对应项得0分。
3. 投标人类似项目业绩（4分）
3.1 自2023年1月1日以来（含当日，以合同签订日期为准）签订并在投标截止日前已完成的人工智能应用平台、数字化教学平台、知识库与知识图谱、岗位能力图谱、产业岗位数据服务或自适应学习平台六类中的任意一类（或多类）相关信息化建设或服务业绩（不要求同一项目同时包含六类），每提供1项有效独立项目业绩得1分，最高4分。同一类别的不同独立项目可以分别计分；同一采购人不同项目且分别签订合同、分别完成验收的，可以分别计分；同一项目或同一合同不得重复计分。
证明材料：每项业绩须同时提供①合同主要页，包含合同主体、项目名称、建设或服务内容、签约日期和签章页；②项目验收合格证明，或甲方单位、使用部门出具并盖章的已完成项目确认文件，二者任选其一。提供上述材料扫描件并加盖投标人公章。未按要求提供，或不能证明项目类别、合同签订日期及投标截止日前已完成情况的，该项业绩不得分。
4. 履约能力（3分）
4.1 对投标人拥有或合法取得使用权的相关软件及数据服务成果，按以下三类分别评审：①大模型接入、知识库或知识图谱类（1分）；②岗位数据分析、岗位能力图谱或产教数据服务类（1分）；③自适应学习、AI学习助手或能力测评类（1分）。每类按要求提供有效证明材料的得1分，最高3分。
证明材料：投标人自有成果，提供投标人名下的软件著作权登记证书或专利证书扫描件；投标人购买、租赁或获授权使用的成果，提供对应成果的软件著作权登记证书或专利证书，以及购买合同、租赁合同或有效授权许可文件相关页扫描件。购买、租赁或许可文件须体现成果名称、投标人名称、使用范围及期限。上述均为扫描件加盖投标人公章。同一成果及同一证书或授权仅用于一个类别，不重复计分；未按要求提供证明材料，或不能证明投标人拥有相应权利的，对应类别不得分。
（如投标文件中提供的证明材料名称表述与招标文件描述的关键字样不完全一致，而该投标文件中能证明供应商拥有的软件著作权或专利或有效授权具有相同或相似功能和效果，且评标委员会认可的，视同符合要求。）
5. 项目团队（4分）
5.1 项目负责人（限1人）（2分）。
①具有不少于3年（含3年）软件平台、教育信息化或人工智能应用项目实施或管理经历的，得1分。须提供能够体现本人姓名、项目名称、承担职责及实际参与起止时间的合同关键页，或者项目甲方或使用部门出具并盖章的①项目经历证明、②任命文件或③项目验收资料中的一种；单份材料不足以体现全部要素的，可由多份有效材料组合证明。项目经历按投标截止日前实际参与时间累计计算，重叠期间不重复累计。
②持有计算机技术与软件专业技术资格（水平）考试的信息系统项目管理师或系统集成项目管理工程师有效证书，并提供有效证书扫描件的，得1分。本子项最高1分。
5.1项目负责人合计最高2分，其中①项目经历最高1分、②专业资格证书最高1分。须同时提供投标截止日前6个月内投标人为其缴纳的任意1个月社会保险缴费证明，上述材料扫描件加盖投标人公章。经历分与证书分分别评审；未按要求提供相应材料或材料不能证明相应评分内容的，该评分内容不得分；未按要求提供社保证明的，该人员不得分。
5.2 其他项目成员（不含项目负责人）（2分）。
[bookmark: _GoBack]①在AI模型与数据治理、软件研发与系统集成、信息安全与运行维护、教育教学数字化应用4类与本项目相关的信息化建设或服务工作中，配备具有相应项目经历的人员，按经历类别分别计分，每覆盖1类得0.25分，最高1分。同一类别不重复计分，同一人员可以重复计分。同一项目涉及多类工作时，也须分别证明所承担的职责与内容。须提供能够体现成员姓名、项目名称、承担职责、具体工作内容及实际参与时间的合同关键页，或者项目甲方或使用部门出具并盖章的①经历证明、②任命文件或③项目验收资料中的一种；单份材料不能体现全部信息的，可由多份有效材料组合证明。材料不能证明对应经历类别的，该类别不得分。
②拟派成员具有软件设计师、数据库系统工程师、信息安全工程师、系统分析师、系统架构设计师5类计算机技术与软件专业技术资格（水平）考试证书之一，并提供有效证书扫描件的，每有1人得0.5分，最高1分。同一人员持有多个证书只计1次；不同人员持同一类证书可以分别计分。
上述①②计分人员均须提供投标截止日前6个月内投标人为其缴纳的任意1个月社会保险缴费证明，相关材料扫描件加盖投标人公章。经历分与证书分分别评审；未按要求提供相应材料或材料不能证明相应评分内容的，该评分内容不得分；未按要求提供社保证明的，该人员不得分。
6. 项目方案（30分）
6.1 总体架构与平台协同方案（5分）。根据投标人提交的方案，结合本项目需求，对方案的针对性、可行性、完整性及实施安排进行评审。对应内容为第四章“四、商务要求—（六）其他—5.1总体架构与平台协同方案”的全部条款。
（1）投标文件未符合“总体架构与平台协同方案”中全部条款要求的，视为不符合招标文件要求，本项得0分。
（2）投标文件符合“总体架构与平台协同方案”中全部条款要求的，视为符合招标文件要求，本项得3分。
（3）投标文件对“总体架构与平台协同方案”中“平台协同架构”一项要求的响应内容优于招标文件要求的（前提是投标文件对“总体架构与平台协同方案”中除“平台协同架构”外其他要求响应内容符合招标文件要求），本项得5分。
6.2 AI基座与专业知识服务方案（5分）。根据投标人提交的方案，结合本项目需求，对方案的针对性、可行性、完整性及实施安排进行评审。对应内容为第四章“四、商务要求—（六）其他—5.2AI基座与专业知识服务方案”的全部条款。
（1）投标文件未符合“AI基座与专业知识服务方案”中全部条款要求的，视为不符合招标文件要求，本项得0分。
（2）投标文件符合“AI基座与专业知识服务方案”中全部条款要求的，视为符合招标文件要求，本项得3分。
（3）投标文件对“AI基座与专业知识服务方案”中“知识检索与引用溯源”一项要求的响应内容优于招标文件要求的（前提是投标文件对“AI基座与专业知识服务方案”中除“知识检索与引用溯源”外其他要求响应内容符合招标文件要求），本项得5分。
6.3 岗位数据、能力图谱及教学建设服务方案（5分）。根据投标人提交的方案，结合本项目需求，对方案的针对性、可行性、完整性及实施安排进行评审。对应内容为第四章“四、商务要求—（六）其他—5.3岗位数据、能力图谱及教学建设服务方案”的全部条款。
（1）投标文件未符合“岗位数据、能力图谱及教学建设服务方案”中全部条款要求的，视为不符合招标文件要求，本项得0分。
（2）投标文件符合“岗位数据、能力图谱及教学建设服务方案”中全部条款要求的，视为符合招标文件要求，本项得3分。
（3）投标文件对“岗位数据、能力图谱及教学建设服务方案”中“能力点与课程映射”一项要求的响应内容优于招标文件要求的（前提是投标文件对“岗位数据、能力图谱及教学建设服务方案”中除“能力点与课程映射”外其他要求响应内容符合招标文件要求），本项得5分。
6.4 职业能力自适应学习与评价方案（5分）。根据投标人提交的方案，结合本项目需求，对方案的针对性、可行性、完整性及实施安排进行评审。对应内容为第四章“四、商务要求—（六）其他—5.4职业能力自适应学习与评价方案”的全部条款。
（1）投标文件未符合“职业能力自适应学习与评价方案”中全部条款要求的，视为不符合招标文件要求，本项得0分。
（2）投标文件符合“职业能力自适应学习与评价方案”中全部条款要求的，视为符合招标文件要求，本项得3分。
（3）投标文件对“职业能力自适应学习与评价方案”中“个性化推荐与评价反馈”一项要求的响应内容优于招标文件要求的（前提是投标文件对“职业能力自适应学习与评价方案”中除“个性化推荐与评价反馈”外其他要求响应内容符合招标文件要求），本项得5分。
6.5 系统对接与数据安全方案（5分）。根据投标人提交的方案，结合本项目需求，对方案的针对性、可行性、完整性及实施安排进行评审。对应内容为第四章“四、商务要求—（六）其他—5.5系统对接与数据安全方案”的全部条款。
（1）投标文件未符合“系统对接与数据安全方案”中全部条款要求的，视为不符合招标文件要求，本项得0分。
（2）投标文件符合“系统对接与数据安全方案”中全部条款要求的，视为符合招标文件要求，本项得3分。
（3）投标文件对“系统对接与数据安全方案”中“数据接口与权限边界”一项要求的响应内容优于招标文件要求的（前提是投标文件对“系统对接与数据安全方案”中除“数据接口与权限边界”外其他要求响应内容符合招标文件要求），本项得5分。
6.6 实施验收与持续服务方案（5分）。根据投标人提交的方案，结合本项目需求，对方案的针对性、可行性、完整性及实施安排进行评审。对应内容为第四章“四、商务要求—（六）其他—5.6实施验收与持续服务方案”的全部条款。
（1）投标文件未符合“实施验收与持续服务方案”中全部条款要求的，视为不符合招标文件要求，本项得0分。
（2）投标文件符合“实施验收与持续服务方案”中全部条款要求的，视为符合招标文件要求，本项得3分。
（3）投标文件对“实施验收与持续服务方案”中“验收与持续服务保障”一项要求的响应内容优于招标文件要求的（前提是投标文件对“实施验收与持续服务方案”中除“验收与持续服务保障”外其他要求响应内容符合招标文件要求），本项得5分。
7. 视频演示（5分）
投标人应按招标文件规定提交演示视频，演示时间总计不超过15分钟。本项满分5分。使用真实系统或原型系统演示并满足相应条款全部功能要求的，按该项满分计分；使用PPT、动画、静态页面等其他方式演示并满足相应条款全部功能要求的，按该项满分的50%计分，即第（1）项得1分，第（2）至（4）项各得0.5分。不演示或演示内容未满足相应条款要求的，该项得0分。
（1）岗位能力图谱演示（2分）：提供岗位能力图谱，按照岗位展示能力节点，层级清晰，节点掌握状态实时呈现，以力导向图、树图等可视化方式展示岗位下各能力点的层级与关联关系，每个能力节点显示能力名称及当前掌握程度，能够切换岗位查看对应岗位的能力图谱，实现按掌握程度进行图例筛选与节点高亮。
（2）心电图采集设备数据接入演示（1分）：支持接入心电图采集设备等实训设备数据,要求提供操作演示视频，在设备使用过程中数据的实时接入与可视化动态展示。
（3）氧气含量采集设备数据接入演示（1分）：支持接入氧气含量采集设备等实训设备数据，要求提供操作演示视频，在设备使用过程中数据的实时接入与可视化动态展示。
（4）AI辅助自救吸氧器操作实训演示（1分）：支持AI辅助自救吸氧器操作实训，实训时支持根据视觉模型检测到的目标物体和特征信息，自动判断SOP的当前实训步骤并展示操作说明，AI实训助手可实时结合当前步骤与实训判别结果回答问题。














































第六章  投标文件格式 
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投  标  文  件





项 目 名 称：               
采 购 编 号：               
      投标人名称 ：（加盖CA电子公章）
      日      期 ：               




投标文件的组成

一、基本目录
1.开标一览表（格式见附件1）
2.投标分项报价表（格式见附件2）
3.技术要求响应及偏离表（格式见附件3）
4.商务要求响应及偏离表（格式见附件4）
5.提供服务的人员均为订立劳动合同的从业人员的书面声明（格式见附件14）
二、资格审查内容
1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明
2.上一年度的财务状况报告（投标人成立不满一年无需提供）
3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）
4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（格式见附件5）
5.参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式见附件6）
6.特定资格要求的证明文件（如果本项目对投标人做出特定资格要求的，必须提供）
7.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录（投标文件中无需提供证明材料）
8.法人授权书（格式见附件7）
9.投标函（格式见附件8）
总备注：上述“资格审查内容”中1-5条、8、9条投标人必须在投标文件中提供相关材料，否则作无效投标处理；6条如招标文件要求必须提供相关材料而未提供的，作无效投标处理。
三、符合性审查内容
投标人必须对招标文件（含技术要求和商务要求）中斜体且有下划线部分或加*号条款的实质性要求逐条做出响应，并按照招标文件要求提供证明材料，否则作无效投标处理。（格式见附件12）
四、价格扣除证明文件
1.中小微企业声明函（格式见附件9）
2.残疾人福利性单位声明函（格式见附件10）
3.关于符合本国产品标准的声明函（格式见附件13）

附件1 开标一览表
投标人全称（加盖CA电子签章）：
项目名称：XXXX
采购编号：JSZC-320000-SCZX-G20XX-XXXX                                      
采购包号：XX
	                      投标总报价

	小写：                             （人民币：元）




附件2 投标分项报价表（采购包号：XX）
	序号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	分项服务名称/货物名称
	品牌
	规格
型号
	制造商名称
	产地
	交付期/服务期
	数量
	分项
单价
	分项
总价

	2
	
	
	
	
	
	合同签订后  日
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	……
	
	
	
	
	
	
	
	

	投标总报价（人民币：元）                             

	本采购包中提供的符合本国产品标准的货物成本之和占该采购包全部成本之和的比例为XX%。


备注：
1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括采购人需求的服务（包含与服务相关的货物）价格、质量保证费用、培训费用等，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用，招标文件另有规定的除外。“投标总报价”数额为各“分项总价”之和。
2.“投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。
3.分项服务不需填写品牌、规格型号、制造商、产地。
4.本采购包中含有货物时，供应商未填写本采购包中提供的符合本国产品标准的货物成本之和占该采购包全部成本之和比例数值的，或比例数值低于80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

                         
附件3 技术要求响应及偏离表（采购包号：XX）
	序号
	技术要求
	投标响应情况
	超出、符合或偏离

	1
	
	
	

	
	……
	
	


附件3-1  证明材料1，证明材料2，……

备注：
1.投标人需对招标文件技术要求中非实质性要求（未加斜体下划线部分或未加*号条款）逐条做出明确响应。
2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。

附件4 商务要求响应及偏离表（采购包号：XX）
	序号
	商务要求 
	投标响应情况
	超出、符合或偏离

	1
	
	
	

	
	……
	
	


附件4-1  证明材料1，证明材料2，……

备注：
1.投标人需对招标文件商务要求中非实质性要求（未加斜体下划线部分或未加*号条款）逐条做出明确响应。
2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。
附件5 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明
我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：
主要设备有：      。
主要专业技术能力有：         。
                                     


附件6 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。


附件7         法人授权书
本授权书声明：XXXX（投标人名称）授权XX（被授权人的姓名）为我方就采购编号为JSZC-320000-SCZX-G20XX-XXXX，XXXX项目（项目名称）采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。
本授权书于XX年XX月XX日起生效，特此声明。
被授权人身份证号码：                              
被授权人联系电话：（手机）                          
被授权人电子邮箱：            
授权单位名称：（加盖CA电子公章）
单位地址：                                         
日    期：                                         

附件8              投标函
致：江苏省政府采购中心
根据贵方采购编号为JSZC-320000-SCZX-G20XX-XXXX，XXXX项目（项目名称）的招标文件，正式授权下述签字人XX(姓名)代表我方XXXX（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。
据此函，XX签字人兹宣布同意如下：
1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物）。
2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。
3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件。
4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。
5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。
6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间内完成项目，交付买方验收、使用。
7.与本投标有关的正式通讯地址为：
地          址：
邮          编：
电          话：
传          真：
投标人开户行：
账        号： 

供应商全称（加盖CA电子公章）：
                            日      期：___年____月____日


[bookmark: _Toc120614284]附件9 中小微企业声明函（服务类项目）（采购包号：XX）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加江苏省政府采购中心组织的XX（单位名称）采购编号为JSZC-320000-SCZX-G20XX-XXXX，XXXX项目（项目名称）（采购包号：XX）的采购活动，服务全部由符合政策的中小微企业承接。相关企业（含联合体中的中小微企业、签订采购包意向协议的中小微企业）的具体情况如下：
1.XX（标的名称），属于XX（供应商填写招标文件中明确的所属行业）行业；承接企业为XX（企业名称），从业人员XX人，营业收入为XX万元，资产总额为XX万元1，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；
2.XX（标的名称），属于XX（供应商填写招标文件中明确的所属行业）行业；承接企业为XX（企业名称），从业人员XX人，营业收入为XX万元，资产总额为XX万元1，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

                      企业名称（加盖CA电子公章）：
                    日     期：___年___月___日 

备注：
1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，则不能通过资格审查；非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。
3.供应商应对照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号）的规定，自行勾选承接企业的企业规模类型。    
附件10 残疾人福利性单位声明函（服务类项目）（采购包号：XX）
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加XX单位采购编号为JSZC-320000-SCZX-G20XX-XXXX，     XXXX项目（项目名称）（采购包号：XX）采购活动由本单位提供服务。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：
1.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商为残疾人福利性单位并提供服务的必须提供此声明函，否则将不能通过资格审查。
2.非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。
3.中标/成交供应商为残疾人福利性单位的，此声明函将随中标/成交结果同时公告，接受社会监督

             供应商全称（加盖CA电子公章）：
              日     期：___年____月____日   



附件11 联合体协议（参考格式）（采购包号：XX）
（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：
1.我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加江苏省政府采购中心组织的采购编号为JSZC-320000-SCZX-G20XX-XXXX，XXXX项目（项目名称）（采购包号：XX）的政府采购活动，我联合体指定XX（供应商全称）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。
2.若我们联合中标、成交，XX（供应商单位1全称）实施项目中XXXX（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。XX（供应商单位2全称）实施项目中XXXX（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。
3.其中XX（小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为（£小型、微型企业 £残疾人福利性单位 £监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的    %。
                                          
联合体中各供应商全称（公章）：     
                            日期：___年____月____日     

备注：本招标文件中要求加盖CA电子签章的地方，仅需加盖牵头单位的CA电子签章。


附件12 实质性要求响应及偏离表（采购包号：XX）
	序号
	招标文件（含技术要求和商务要求）中的实质性要求（斜体且有下划线部分或加*号条款）
	投标响应情况
	超出、符合或偏离

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	
	……
	
	


附件12-1 证明材料1，证明材料2，……

备注：
1.投标人必须对招标文件（含技术要求和商务要求）中的实质性要求（斜体且有下划线部分或加*号条款为实质性要求）逐条做出明确响应，否则作无效投标处理。
2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人必须将证明材料列于该表之下。
3.投标人未对实质性要求逐条作出明确响应的，或未按招标文件要求提供证明材料的，该采购包作无效投标处理。


附件13  关于符合本国产品标准的声明函（采购包号：XX）
本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥  /  3。  /  的  /  4在中国境内生产。  /  的  /  5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。 /  的中国境内生产的组件成本占比≥  /  。  /  的  /  在中国境内生产。  /  的  /  在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

    公司（单位）名称（加盖CA电子公章）：　        
          日期：___年____月____日        
__________________
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
6.《声明函》中标注“  /  ”的地方无需填写。

附件14 提供服务的人员均为订立劳动合同的从业人员的书面声明（采购包号：XX）
本企业（本联合体，如项目采购包接受联合体参加的）参加江苏省政府采购中心组织的项目编号为JSZC-320000-SCZX-G20XX-XXXX，XXXX（项目名称）（采购包号：XX）项目采购活动，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》第四条规定，本企业（本联合体，如项目采购包接受联合体参加的）郑重声明：如服务由本企业（本联合体，如项目采购包接受联合体参加的）承接，为本项目采购包提供服务的人员均为依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。
本企业（联合体）对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：如是专门面向中小微型企业采购的采购项目采购包，投标人（供应商）未提供该书面声明的，投标（响应）无效。

  公司（单位）名称（加盖CA电子公章）：　        
日期：____年____月____日

质疑函范本
一、质疑供应商基本信息
质疑供应商：                                                              
地址：                        邮编：                                    
联系人：                      联系电话：                                       
授权代表：                                                                 
联系电话：                                                                
地址：                         邮编：                                     
二、质疑项目基本情况
质疑项目的名称：                                                          
质疑项目的编号：                         包号：                           
采购人名称：                                                              
采购文件获取日期：                                                        
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：                                                              
事实依据：                                                                
法律依据：                                                                 
质疑事项2
……
四、与质疑事项相关的质疑请求
请求：                                                                     
签字(签章)：                   公章：                      
日期：    
质疑函制作说明：
1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑供应商若对项目的某一采购包进行质疑，质疑函中应列明具体采购包号。
4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
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