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第一部分  竞争性磋商公告
受[启东市房屋征收管理办公室]的委托，启东市公共资源交易中心就[启东市房屋征收（搬迁）安置信息管理系统改造项目]（项目编号：JSZC-320681-JZCG-C2026-0058）进行竞争性磋商采购，欢迎符合条件的供应商参加磋商。
项目概况
[bookmark: _Hlk194482126][启东市房屋征收（搬迁）安置信息管理系统改造项目]的潜在供应商应在江苏政府采购网获取采购文件，并于 2026 年11月20日9点00分（北京时间）前提交响应文件。
一、项目基本情况
项目编号：JSZC-320681-JZCG-C2026-0058
项目名称：启东市房屋征收（搬迁）安置信息管理系统改造项目
项目类型：服务
所属行业：软件和信息技术服务业
预算金额：49万元
最高限价：49万元
采购需求：详见磋商文件，请仔细研究。
合同履行期限：详见磋商文件第三部分项目需求。
本项目是否接受联合体响应：否。
本项目是否接受分包：否。
二、供应商的资格要求
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：（本项目属于专门面向中小企业采购的项目（服务类项目的服务全部由符合政策要求的中小微企业承接），残疾人福利性单位、监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，响应供应商应按采购文件要求填写并提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》，或提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
3.本项目的特定资格要求：在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（响应文件中无需提供证明材料）
三、获取采购文件
时间：自本公告发布之日起5个工作日
地点：江苏政府采购网（网上注册登记成功后系统内免费下载）
方式：本项目采用网上注册登记方式。
1.潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：“苏采云”系统用户注册－获取“CA数字证书”－CA绑定与登录--网上报名－下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具－制作响应文件－导出加密的响应文件（后缀名为zip）－通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见江苏政府采购网—资料下载中《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作指南》。
2.潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/。
3.“CA数字证书”的获取：供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持政务CA、方正签章，省内各地区办理的用于“苏采云”平台的政务CA、方正签章全省通用。“CA数字证书”的办理方法详见江苏政府采购网—苏采云—供应商进入—CA办理指南中《江苏省政府采购数字证书（供应商）数字证书CA及电子签章办理指南》。
4.采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作指南及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统－已报名项目－报名详情页面内相应链接进行下载。
5.招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。
6.请潜在响应单位提前安装相应的控件（详见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作指南》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。
注：如潜在供应商未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。
四、提交响应文件截止时间、磋商时间和地点
1. 2026 年11月20日9点00分（北京时间）
逾时，交易系统将拒绝接受上传响应文件电子文档。
注：各供应商请关注开标大厅交流区，在开标结束后，请勿离开开标大厅，待评审进行到价格环节，磋商小组或项目发起方（代理单位）在“苏采云”系统中发出最后报价指令，各供应商须在“苏采云”系统显示的截止时间内完成系统最后报价。
2.线上开标地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”。
3.响应文件的解密：开标当天各供应商及时登录不见面开标大厅，响应文件递交截止时间后，采购人将在系统内公布响应供应商名单，然后通过开标会议区发出响应文件解密的指令，响应供应商在开标室按规定时间自行实施远程解密，响应供应商解密限定在开标后30分钟之内完成。因响应供应商网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致响应文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为响应供应商撤销其响应文件，系统内响应文件将被退回；因采购人原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成响应文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。
五、公告期限
自本公告发布之日起3个工作日。
六、其他补充事宜
1.响应保证金：免收
2.项目磋商活动模式：不见面远程磋商模式，供应商在各自地点通过“苏采云”系统参加磋商活动。
3.项目演示、样品、答辩等：（供应商需按照磋商文件规定的演示内容制作演示视频文件，视频文件的格式为*.mp4或*.avi，供应商须将视频文件分段压缩为*.zip文件上传（单个文件不得大于50M，所有文件总共不得大于300M），上传的演示视频将作为响应文件的组成部分。）
4.对项目需求部分（供应商资格要求、项目需求、商务技术评分标准）的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复；对项目磋商文件其他部分的询问请向磋商文件制作人或项目磋商经办人提出；对在“电子交易平台”操作阶段的询问请向交易系统软件维护人员提出。
5.供应商应依照规定提交各类声明函、承诺函，不再同时提供原件备查或提供有关部门出具的相关证明文件。但成交供应商，应做好提交声明函、承诺函相应原件的核查准备；核查后发现虚假或违背承诺的，依照相关法律法规规定处理。
七、本次磋商联系方式
1.采购人信息
名  称：启东市房屋征收管理办公室
地  址：启东市民乐中路305号城建交通指挥部
联系人：朱雯雯
联系方式：17372888167
2.采购代理机构
名  称：启东市公共资源交易中心
地  址：启东市金桥路199号
联系方式：0513-83340291
3.软件技术支持
交易系统软件维护人员：0519-86722801、0519-86722806。

[bookmark: _Toc20823275][bookmark: _Toc16938519][bookmark: _Toc513029203][bookmark: _Toc120614214]
第二部分  磋商须知
一、总则
[bookmark: _Hlt16619475][bookmark: _Toc458694821][bookmark: _Toc513029204][bookmark: _Toc16938520][bookmark: _Toc20823276]1.采购方式
1.1本次采取竞争性磋商方式，本磋商文件仅适用于磋商公告中所述项目。
[bookmark: _Toc16938521][bookmark: _Toc20823277][bookmark: _Toc513029205]2.合格的供应商
2.1满足磋商公告中供应商的资格要求的规定。
2.2满足本文件实质性条款的规定。
[bookmark: _Toc513029206][bookmark: _Toc16938522][bookmark: _Toc20823278]3.适用法律
3.1本次采购及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。
[bookmark: _Toc513029207][bookmark: _Toc20823279][bookmark: _Toc462564067][bookmark: _Toc16938523]4.磋商费用
4.1供应商应自行承担所有与参加磋商有关的费用，无论磋商过程中的做法和结果如何，启东市公共资源交易中心（以下简称交易中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
4.2本次磋商交易中心和采购人不收取标书工本费与成交服务费。
5.磋商文件的约束力
5.1供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本磋商文件的规定和约束。
6.磋商文件的解释
6.1磋商文件需求部分（供应商资格要求、项目需求、商务技术评分标准）由采购人解释，其他部分由交易中心解释。
[bookmark: _Toc513029209][bookmark: _Toc120614215][bookmark: _Toc16938525][bookmark: _Toc20823281]二、磋商文件
[bookmark: _Toc20823282][bookmark: _Toc513029210][bookmark: _Toc16938526]1.磋商文件构成
1.1磋商文件由以下部分组成：
（1）采购邀请
（2）磋商须知
（3）项目需求
（4）评审方法和评审标准
（5）响应文件格式
（6）附件
请仔细检查磋商文件是否齐全，如有缺漏请立即与交易中心联系解决。
1.2供应商应认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按磋商文件要求和规定编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对磋商文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。
[bookmark: _Toc16938527][bookmark: _Toc513029211][bookmark: _Toc20823283][bookmark: _Toc462564070]2.磋商文件的澄清
2.1任何要求对磋商文件进行澄清的供应商，应在提交首次响应文件截止时间五日前按磋商公告中的通讯地址，以书面形式通知采购人。采购人有权对发出的磋商文件进行必要的澄清或修改。
2.2采购人视情组织答疑会
[bookmark: _Toc20823284][bookmark: _Toc462564071][bookmark: _Toc16938528][bookmark: _Toc513029212]3.磋商文件的修改
3.1在响应文件提交截止时间前，交易中心可以对磋商文件进行修改。
3.2交易中心有权按照法定的要求推迟响应文件提交截止日期和磋商日期。
3.3磋商文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为磋商文件的组成部分，并对供应商具有约束力。
[bookmark: _Toc16938529][bookmark: _Toc120614216][bookmark: _Toc462564072][bookmark: _Toc513029213][bookmark: _Toc20823285]三、响应文件的编制
[bookmark: _Toc462564073][bookmark: _Toc16938530][bookmark: _Toc20823286][bookmark: _Toc513029214]1.响应文件的语言及度量衡单位
1.1供应商提交的响应文件以及供应商与交易中心及采购人就有关磋商的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。
1.2除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。
[bookmark: _Toc16938531][bookmark: _Toc20823287][bookmark: _Toc513029215][bookmark: _Toc462564074]2.响应文件构成
2.1供应商编写的响应文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、磋商报价表、分项报价明细表、其他证明文件等部分。供应商按“第五部分 响应文件格式”及“苏采云系统”中电子投标（响应）文件格式目录要求的内容编写响应文件。
2.2如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的磋商文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的磋商文件为准。
[bookmark: _Hlt26954838][bookmark: _Hlt26668975][bookmark: _Hlt26670360][bookmark: _Toc49090511][bookmark: _Toc14577360]3.证明供应商及响应标的符合磋商文件规定的文件
[bookmark: _Toc49090508][bookmark: _Toc14577355]3.1供应商应按照法律、法规、规章和规范性文件以及磋商文件要求提交证明文件，证明其及响应标的符合磋商文件规定。
3.2磋商文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。
[bookmark: _Hlt26670373]4.分项报价明细表
[bookmark: _Hlt26670399]4.1供应商应按照磋商文件规定格式填报分项报价明细表。
4.2响应货币。磋商文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。磋商文件中另有规定的按规定执行。
[bookmark: _Hlt26670482][bookmark: _Hlt26954844][bookmark: _Hlt26954848][bookmark: _Hlt26954846][bookmark: _Hlt26954731][bookmark: _Hlt26670486][bookmark: _Hlt26670425][bookmark: _Hlt26670403][bookmark: _Hlt26954842][bookmark: _Hlt26668983]5.技术部分正负偏离表、商务部分正负偏离表
5.1供应商需按磋商文件中的技术要求与商务要求作出响应或偏离，并说明原因。磋商文件中要求提供证明材料的，响应时需按要求提供相应的证明材料，未要求提供证明材料的技术要求与商务要求，以技术部分正负偏离表、商务部分正负偏离表响应为准。
5.2供应商可在磋商文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。
[bookmark: _Toc14577359][bookmark: _Toc49090510]6.磋商响应函和磋商报价表
6.1供应商应按照磋商文件中提供的格式完整、正确填写磋商响应函、磋商报价表。
6.2对于采用货币报价的项目，磋商报价表中的响应总报价应与分项报价明细表中的响应总报价一致，如不一致，不作为无效响应处理，但评标时按磋商报价表中价格为准。
7.磋商响应有效期
7.1磋商响应有效期为交易中心规定的响应文件提交截止时间后六十（60）天。磋商响应有效期比规定短的将被视为非实质性响应而予以拒绝。
8.磋商响应有效期的延长
8.1在特殊情况下，交易中心于原磋商响应有效期满之前，可向磋商供应商提出延长磋商响应有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝交易中心的这一要求而放弃磋商响应，同意延长磋商响应有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。受磋商响应有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。
[bookmark: _Hlt26954739][bookmark: _Hlt26954852][bookmark: _Toc513029224][bookmark: _Toc16938540][bookmark: _Toc20823296][bookmark: _Toc120614217]四、响应文件的提交
[bookmark: _Toc513029225][bookmark: _Toc462564084][bookmark: _Toc16938541][bookmark: _Toc20823297]1.响应文件的提交
[bookmark: _Toc16938542][bookmark: _Toc513029226][bookmark: _Toc20823298]1.1供应商应当按照江苏政府采购网—资料下载中《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作指南》规定，在响应文件提交截止时间前按要求制作并上传电子响应文件。
2.响应文件截止日期
2.1供应商上传电子响应文件的时间不得迟于磋商公告中规定的响应文件提交截止时间。
供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽、CA数字证书及电子签章故障等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。
2.2交易中心可以按照规定，通过修改响应文件酌情延长响应文件提交截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。
[bookmark: _Toc20823299][bookmark: _Toc16938543][bookmark: _Toc513029227]3.响应文件的拒收
3.1交易中心拒绝接收在其规定的响应文件提交截止时间后上传的任何响应文件。
[bookmark: _Toc513029228][bookmark: _Toc16938544][bookmark: _Toc20823300]4.响应文件的撤回和修改
4.1响应文件的撤回
4.1.1电子响应文件的撤回
供应商可在响应文件提交截止时间前，撤回其电子响应文件，具体操作方法见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作指南》。
4.1.2供应商撤回电子响应文件，则认为其不再参与本项目磋商活动。
4.2响应文件的修改
供应商可在响应文件提交截止时间前，对其电子响应文件进行修改，具体操作方法见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作指南》。
4.3在响应文件提交截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件作任何修改。
4.4在响应文件截止时间至响应文件中规定的磋商响应有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件。
[bookmark: _Toc120614218][bookmark: _Toc20823301][bookmark: _Toc513029229][bookmark: _Toc16938545][bookmark: _Toc16938546][bookmark: _Toc20823302][bookmark: _Toc513029230]五、磋商与评审
1.磋商仪式
1.1交易中心将在磋商公告中规定的时间和地点组织磋商开始仪式。
1.2磋商活动的文件解密工作由交易中心组织，在“苏采云”系统中进行磋商。
1.3供应商在磋商过程中涉及的磋商文件解密等工作，按照《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作指南》执行。
2.磋商小组
2.1磋商开始仪式结束后，交易中心将组织磋商小组进行评审。
2.2磋商小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于磋商小组成员总数的2/3。采购人不得以评审专家身份参加本部门或本单位采购项目的评审。本中心人员不得参加本机构代理的采购项目的评审。
2.3超过公开招标限额标准的项目，磋商小组应当由5人以上单数组成。
2.4采用竞争性磋商的政府采购项目，评审专家应当从政府采购评审专家库内相关专业的专家名单中随机抽取。市场竞争不充分的科研项目、需要扶持的科技成果转化项目，以及情况特殊、通过随机方式难以确定合适的评审专家的项目，经主管预算单位同意，可以自行选定评审专家。技术复杂、专业性强的竞争性磋商采购项目，评审专家中应当包含1名法律专家。
2.5磋商小组独立工作，负责评审所有响应文件并确定成交候选人。
3.磋商评审过程的保密与公正
3.1磋商小组、采购人和交易中心工作人员、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。
3.2在磋商评审过程中，磋商供应商不得以任何行为影响磋商评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。
3.3磋商小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。
3.4评审开始后，直至向成交供应商授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较响应的有关资料以及授标建议等，采购人、磋商小组、交易中心均不得向供应商或与评标无关的其他人员透露。
3.5在评审期间，交易中心将设专门人员与供应商联系。
3.6交易中心和评审小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。
4.评审过程的澄清
4.1评审期间，为有助于响应文件的审查、评价和比较，磋商小组有权以电子函件形式要求响应人对其响应文件进行澄清，但并非对每个供应商都作澄清要求。
4.2接到磋商小组澄清要求的供应商应派人按磋商小组规定的时间和格式在“苏采云”系统中作出澄清，澄清的内容作为响应文件的补充部分，但实质性的内容不得做任何更改。具体操作方式见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作指南》。
4.3接到磋商小组澄清要求的供应商如未按规定作出澄清，其风险由供应商自行承担。
5.对响应文件的初审
5.1响应文件初审分为资格性审查和符合性审查。
5.1.1资格性检查：依据法律法规和磋商文件的规定，由磋商小组对响应文件中的资格审查证明材料进行审查，以确定供应商是否具备参加磋商的资格。
磋商小组在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备参加磋商的资格，查询结果留存并归档。
接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。
5.1.2符合性审查：依据磋商文件的规定，由磋商小组从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度（包括技术部分、商务部分和其他磋商材料的响应）进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。
5.1.3未通过资格审查或符合性审查的供应商，交易中心将告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，交易中心将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。
5.2在正式磋商之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了磋商文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与磋商文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大负偏离或保留。
所谓重大负偏离或保留是指与磋商文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与磋商文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离由磋商小组按照少数服从多数的原则认定。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
5.3如果响应文件实质上没有响应磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不符合要求的偏离或保留而使其响应文件成为实质性响应的文件。
5.4磋商小组将对确定为实质性响应的文件进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：
（1）响应文件中磋商报价表内容与响应文件中相应内容不一致的，以磋商报价表为准。
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以磋商报价表的总价为准，并修改单价。
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。
5.5磋商小组将按上述修正错误的方法调整响应文件中的报价，并通过“苏采云”系统告知供应商，调整后的价格应对供应商具有约束力。如果供应商不接受修正后的价格，则其磋商活动将被拒绝。
5.6磋商小组将允许修正响应文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何供应商相应的名次排列。
5.7提供相同品牌相同型号产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下磋商的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌同型号供应商获得成交人推荐资格；评审得分相同的，由磋商小组采取随机抽取的方式确定一个成交候选供应商，其他同品牌供应商不作为成交候选供应商。
非单一产品采购项目，磋商文件中将载明其中的核心产品。多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。
5.8供应商在评审全过程中应保持通信畅通，并安排专人与交易中心及磋商小组联系。
6.被认定为未实质性响应磋商文件的响应文件的情形
6.1出现下列情形之一的，作无效响应处理。
6.1.1供应商在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子响应文件的。
6.1.2未完整上传响应文件电子文档的，或上传的文件打不开的。
6.1.3同一供应商提交两个（含两个）以上不同的响应报价的。
6.1.4不具备磋商文件中规定的资格要求的。
6.1.5响应报价超过了采购预算或最高限价的。
6.1.6未通过符合性检查的。
6.1.7不符合法律、法规和磋商文件中规定的其他实质性要求的。
6.1.8供应商被“信用中国”网站列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。
6.1.9响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。
6.1.10异常低价投标（响应）审查的情形和具体要求：
6.1.10.1评审过程中出现下列情形之一的，磋商小组应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
①投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
②投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；
③投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；
④磋商小组基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
6.1.10.2启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第①项至第④项情形的，磋商小组应当要求相关供应商在合理的时间内通过“苏采云”系统对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30 分钟。其中，属于第3 项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审时可不再重复提交。
磋商小组依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效投标（响应）处理。
采购人、采购代理机构应当为磋商小组在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。磋商小组借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。
异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及磋商小组有关互联网浏览、查询历史一并归档。
6.1.11本项目采购产品被财政部、国家发展和改革委员会、生态环境部等列入“节能产品品目清单”“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而供应商所响应产品不在强制采购范围内的。（所响应产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，响应文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书扫描件）。
6.1.12响应文件未按照采购文件要求加盖电子签章。
6.1.13不同供应商的响应文件经系统查询标书制作设备Mac地址、标书制作客户端唯一标识码一致的。（符合本条款不同的供应商不得参加本项目的后续采购事项，并移送政府采购监管部门进行处理。）
6.1.14其他法律、法规及本磋商文件规定的属无效响应的情形。
6.2出现下列情形之一的，磋商失败。
6.2.1符合条件的供应商或者对磋商文件作实质响应的供应商不足3家的（市场竞争不充分的科研项目、需要扶持的科技成果转化项目以及政府购买服务项目(含政府和社会资本合作项目)可以是2家）；
6.2.2出现影响采购公正的违法违规行为的；
6.2.3因重大变故，采购任务取消的。
6.2.4磋商小组认定磋商文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。
6.2.5因“苏采云”系统故障原因造成磋商不成功的。
6.3响应文件提交截止时间结束后参加磋商的供应商不足三家的处理：
6.3.1如出现响应文件提交截止时间结束后参加磋商的供应商或者在评审期间对磋商文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。
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1.1成交候选供应商的选取原则和数量见磋商文件第四部分规定。
1.2采购人从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。
1.3采购人确定成交供应商后，交易中心将在江苏政府采购网发布成交结果公告，公告期限为1个工作日。
1.4若有充分证据证明，成交供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：
1.4.1提供虚假材料谋取成交的。
1.4.2向采购人、交易中心行贿或者评审专家提供其他不正当利益的。
1.4.3恶意竞争，最终总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。
1.4.4属于本文件规定的无效条件，但在评审过程中又未被磋商小组发现的。
1.4.5与采购人或者其他供应商恶意串通的。
1.4.6采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。
[bookmark: _Toc200451960]1.5.有下列情形之一的，视为供应商串通参与磋商，响应无效：
1.5.1不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；
1.5.2不同供应商委托同一单位或者个人办理磋商事宜；
1.5.3不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
1.5.4不同供应商的响应文件异常一致或者响应报价呈规律性差异。
2.质疑处理
2.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的磋商文件的，可以对磋商文件提出质疑。
2.2供应商认为磋商文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向交易中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：
2.2.1对可以质疑的磋商文件提出质疑的，为收到磋商文件之日或者磋商文件公告期限届满之日；
2.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
2.2.3对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。
供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。
2.3质疑函必须按照本磋商文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加磋商，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。
2.4对采购方式、磋商文件中项目需求、供应商资格条件、评审方法和评审标准、资格审查结果等应当由采购人答复的质疑，请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的质疑，请向交易中心提出，由交易中心负责答复。
供应商于法定期限内提起质疑，向采购人或交易中心以书面形式提交质疑函。
交易中心质疑受理部门为政府采购股，联系地址：启东市金桥路199号，联系电话：0513-83340291。
采购人质疑接收人及联系方式，见磋商文件第一部分。
2.5以下情形的质疑不予受理
2.5.1内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。
2.5.2超出政府采购法定期限的质疑。
2.5.3未参加磋商活动的供应商或在磋商活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。
2.5.4供应商组成联合体参加磋商，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。
2.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，交易中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。
3.成交通知书
3.l成交结果确定后，交易中心将向成交供应商发出成交通知书（详见磋商文件第四部分）。
3.2成交通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃磋商项目的，应当依法承担法律责任。
[bookmark: _Toc120614220][bookmark: _Toc16938552][bookmark: _Toc513029236][bookmark: _Toc20823308]七、授予合同
[bookmark: _Toc513029237][bookmark: _Toc16938553][bookmark: _Toc20823309]1.签订合同
1.l成交供应商应当在成交通知书发出之日起三十日内，按照磋商文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。
1.2磋商文件、成交供应商的响应文件及磋商过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。
1.3签订合同后，成交供应商不得将货物及其他相关服务进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，成交供应商的履约保证金将不予退还。政府采购合同分包履行的，成交供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。
2.货物和服务的追加、减少和添购。
2.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物和服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。
2.2采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。
3.合同信用融资扶持政策
根据《关于转发江苏省财政厅、中国人民银行南京分行〈关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知〉的通知》（通财购〔2021〕41号），对政府采购中标（成交）供应商提出“政采贷”融资申请的，采购人应当依法按时在“苏采云”系统中录入并公开政府采购合同信息，勾选“融资贷款”选项，并在合同签订、验收付款、账号维护等环节提供必要便利，持续降低参与政府采购的中小企业融资成本。中标（成交）供应商如需获得合同信用融资支持，可凭政府采购合同办理“政采贷”融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。


第三部分  项目需求
供应商在制作响应文件时仔细研究项目需求说明。项目需求包括技术要求和商务要求：技术要求是指对采购标的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等；商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方法），包装和运输，售后服务，保险等。
供应商不能简单照搬照抄磋商文件项目需求说明中的技术、商务要求，必须作实事求是的响应。如供应商提供的货物和服务同采购人提出的项目需求说明中的技术、商务要求不同的，必须在《商务部分正负偏离表》和《技术部分正负偏离表》上明示。
项目需求内容：
一、项目总体要求
本项目对现有启东市房屋征收（搬迁）安置信息管理系统实施信创改造，完成系统适配迁移、代码改造、数据库迁移、接口适配、安全加固、测试验证、上线切换、培训运维等全部工作。在保持原有全部业务功能不变、业务流程不变、历史征收安置数据完整一致的前提下，迁移适配国产软硬件环境，满足江苏省、南通市、启东市政务信息系统信创替代要求，实现系统在信创底座稳定运行，支撑项目管理、分配选房、安置房结算、房源管理、多镇街业务协同等全业务闭环管理，落实网络安全、数据安全、等保相关要求。
1. 基础软件环境适配要求
（1）操作系统：适配国产服务器操作系统（麒麟）；客户端适配国产桌面操作系统、国产浏览器（适配360浏览器、Google浏览器 、Microsoft Edge浏览器等）。
（2）数据库：完成数据库国产化迁移改造，适配国产数据库金仓，改造 SQL 语句、存储过程、驱动，保障系统原数据完整迁移，无丢失、无错乱。
（3）中间件：适配国产应用中间件，替换原有非信创中间件。
（4）硬件底座：适配启东政务信创云资源池，支持在信创服务器上部署运行。
（5）组件要求：项目所使用开发框架、第三方组件、插件、文档工具等优先选用国产化、开源合规组件，规避闭源国外组件风险。
2. 业务连续性总体要求
（1）原有系统全部业务功能完整保留与完善升级：项目管理、房源管理、安置管理、补偿管理、摇号选房、查询统计、系统管理等原有功能。
（2）新旧系统并行切换，制定割接方案，保障房屋征收安置业务不间断，不能影响系统原使用单位及各项业务办理。
（3）历史存量数据（历年征收搬迁项目、搬迁对象、安置信息记录、安置房源、结算票据等）完整迁移，数据校验一致，支持历史档案查询、追溯。
3.应用系统改造技术要求
（1）代码适配改造：对现有系统源代码进行改造，替换数据库驱动、适配国产中间件容器，清理非国产化组件、国外依赖包；修改 SQL 语句、分页、函数、存储过程，消除数据库语法差异。改造完成后原有全部业务功能完整保留，针对实际流程，操作界面、菜单、业务表单进一步优化完善，保障市、镇经办人员操作习惯不变。
（2）核心业务模块适配：模块全部适配信创环境，功能逻辑、计算规则与原系统完全一致，结算公式不得变更。
（3）权限体系保持不变：角色、用户、数据权限、操作权限完整迁移，支持按市级、各镇分级权限管控，日志记录完整留存。
4.数据迁移与数据治理技术要求
（1）对历史征收搬迁项目、搬迁对象、安置信息、安置房源、安置结算、业务审批记录等全量历史数据开展数据校验、清洗、去重，迁移后数据完整性100%，数据一致性校验通过，不存在缺字段、乱码、金额错乱、重复安置等问题。
（2）制定完整数据迁移方案，迁移前全量备份原业务数据库；迁移后提供数据比对报告，逐条校验业务关键数据（如搬迁户信息、补偿金额、房票金额、房源信息、安置信息）。
5.系统安全与网络安全管理要求
本系统承载征收对象身份、房产、补偿款、房票等敏感政务数据，须遵守《网络安全法》《数据安全法》《个人信息保护法》、网络安全等级保护3.0、政务数据分类分级、商用密码相关规范，落实三同步原则。
（1）访问与账号安全：账号遵循最小权限、三权分离；实名一人一号，禁止账号共享；密码策略、会话超时、登录锁定机制齐全，后台管理 IP 访问限制。
（2）审计日志：对登录、档案修改、结算、房票作废、接口调用等关键操作留痕；日志不可篡改，保存不少于 6 个月，支持检索导出，满足纪检审计核查。
（3）数据安全：敏感字段国密存储，传输采用 HTTPS；数据迁移全程管控，禁止原始敏感数据流出政务环境；配置全量+增量自动备份，支持快速恢复。接口按需开放、身份鉴权、报文验签、访问限流。
（4）代码与漏洞安全：开展安全编码，规避常见 Web 漏洞；上线前完成源代码审计、漏洞扫描，高危漏洞必须全部修复，提供安全测试报告。质保期内免费漏洞修复。
（5）密码应用：身份认证、数据存储传输优先使用国密算法，适配信创环境。（根据采购人提供国密环境，供应商提供国密接口开发）
（6）应急与运维安全：制定网络安全应急预案、割接回滚方案；远程运维须采购人授权、全程审计；实施人员签订保密协议，严禁外泄征收安置业务数据。若因供应商原因引发安全事件、数据泄露，由供应商承担全部法律与赔偿责任。
（7）等级保护及密评义务：等级保护定级备案及测评、商用密码应用安全性评估（密评）均由采购人组织，费用由采购人承担。测评、评估中发现的属于成交供应商开发成果范围内的问题，由成交供应商免费整改并承担费用，直至测评、评估通过；成交供应商应在开发阶段同步落实国密算法应用要求，配合编制密码应用方案。
（8）安全事件通知：乙方发现安全事件、数据泄露或泄露风险后，应在 2 小时内通知采购人，并立即采取应急处置措施，防止事态扩大；重大安全事件应在 1 小时内先口头/即时通讯报告，随后补充书面报告。
（9）安全责任：因乙方原因违反本章安全要求，一般违规每次扣合同总价 1%，严重违规（高危漏洞、数据外流、越权访问等）每次扣合同总价 3%，同一问题逾期未整改每日加扣 0.1%（累计不超过合同总价 10%）；上述扣款优先从保证金中扣除，且不影响采购人就实际损失另行追偿。因乙方原因引发安全事件或数据泄露的，乙方承担全部法律与赔偿责任，采购人有权解除合同。
二、技术要求
供应商须充分踏勘、调研现有系统现状，充分评估改造难度、接口情况、历史数据情况，响应即视为已充分了解全部业务现状、风险。
1.完成现有房屋征收（搬迁）安置信息管理系统全栈信创适配改造，部署于信创软硬件环境，适配纳入国家信创目录的服务器操作系统、国产数据库、国产中间件、国产终端及国产浏览器，取得适配相关验证材料，满足政务信创验收标准。
2.完整保留原有全部业务功能，项目管理、房源管理、安置管理、补偿管理、摇号选房、查询统计、系统管理等业务逻辑不改动，业务流程保持基本不变。
3.完成历史征收搬迁信息、安置、房源、结算等数据的清洗、校验与迁移，保证数据完整、准确、一致，支撑安置业务核查、审计、监管需求。
4.重构信创环境下各外部业务接口，实现与住建、房企、各镇（园区）动迁机构等相关业务系统稳定互联互通。
5.改造后系统具备良好稳定性、安全性、兼容性，保障征收安置业务 7×24 小时稳定可用；完成培训、上线切换、试运行，建立完善运维保障机制。
6.知识产权要求：本项目交付成果（含改造后系统代码、文档、脚本等）知识产权归采购人所有，采购人拥有系统使用权、修改、二次开发权利。供应商保证所提供的软件、代码、组件不存在知识产权纠纷，若发生侵权，全部责任由供应商承担。
7.其他要求:实施过程严格遵守启东市政务网络、信息安全管理规定，遵守政务数据保密要求。项目实施全过程做好数据备份，制定应急回滚方案，一旦割接出现问题，可快速回退至原系统，保障业务不中断。
三、项目实施要求
（一）项目服务期限要求
1.服务期限：自合同签订之日起开始实施，于2026年12月10日前完成本项目全部实施工作，并通过上线验收。
2.合同签订后，按采购人要求完成需求确认、开发改造、测试部署、数据迁移、试运行、验收全流程。供应商须在响应文件中提交详细项目实施计划，明确各阶段时间节点。
3.服务地点：采购人指定地点。
（二）人员配备要求
1.人员人数要求。根据项目建设内容和进度需要，供应商安排成员组成项目小组对本项目系统进行实施及服务，要求项目建设期的专职人员不少于4人（其中项目经理1人、项目团队成员不少于3人）。
2.人员能力要求：
（1）技术专业能力：项目团队需要具备必要的技术技能和专业知识，以完成项目所需的开发、测试、部署等工作。包括软件开发、数据库管理、网络配置等方面的技能。
（2）沟通能力：团队成员需要具备良好的沟通能力，能够有效地与客户、团队成员和其他利益相关者进行沟通和协调，以确保项目顺利进行并达到预期结果。
（3）团队合作：团队成员需要能够有效地与团队合作，共同解决问题、分享知识和资源，并支持彼此以实现项目目标。
（4）解决问题的能力：在项目过程中可能会出现各种挑战和问题，团队成员需要具备解决问题的能力，能够快速识别问题并提出有效的解决方案。
（5）项目管理技能：对于项目管理团队成员或负责协调工作的人员，需要具备良好的项目管理技能，包括制定计划、管理资源、风险管理等方面的能力。
（三）项目实施具体要求
1.严格履行合同。供应商应严格遵守和执行有关项目建设的国家法律、法规、规范、标准和制度等，履行合同规定的义务和职责。
2.设计实施方案。在项目软件开发前，供应商须主动对接，在充分调研分析采购需求的基础上设计科学、可行的项目实施方案（项目实施计划、进度安排、系统调试及验收方案、安全体系及保密措施等），并经采购人审核通过后方可实施。
3.费用相关问题。本项目系统为国产化开发工作由成交供应商负责，相关费用包含在本项目总价中，成交供应商不得以任何理由拒绝履行或额外收费。
三、运维服务及培训要求
（一）运维服务要求
1.免费维保期要求：本项目免费维保期自采购人验收合格后3年。
2.运维组织架构要求
建立能够满足运维服务要求的组织架构，并配备运维服务人员用于服务本项目。
3. 运维服务内容要求
根据项目特点制定针对性的运维服务内容，确保项目运行稳定。
4.应急响应方案要求
根据项目特点及可能出现的障碍，制定针对性的应急响应方案。
5.持续性服务保障措施要求
为确保项目持续稳定的运行，需制定免费运行维护服务期内和免费运行维护服务期外的运行保障措施。
（1）免费运行维护服务期内，本项目所有技术和服务发生任何非人为故障，由成交供应商负责系统恢复。故障报修的响应时间为即时，到达现场的时间为2小时，小型故障恢复时间为2个小时，严重故障恢复时间为6小时内，并及时有效的提供解决方案；
（2）免费运行维护服务期内，对采购人提出的合理服务要求（包括已约定功能的缺陷修复、补丁更新、基础技术支持等），成交供应商必须提供7×24小时电话、远程网络支持，并在1小时内到场服务。如不到场，采购人有权自行处理，相关费用由成交供应商负责；
（3）所有的服务方式均为成交供应商上门保修，即由成交供应商派员到系统使用现场进行故障恢复，由此产生的一切费用均由成交供应商承担；
（4）成交供应商应定期征求采购人的意见，反馈采购人的建议（5）免费运行维护服务内，驻场人员提供包括但不限于现场技术支持、需求收集沟通、项目日常运维与管理、系统开发、故障排除、技术培训与应急处置及其他采购人安排的工作需求；
（6）运行维护期内，成交供应商需自行准备项目运行所需的办公设备。
（二）培训要求
1.培训目标。成交供应商须结合项目上线内容，设置合理的预期培训目标，帮助使用人员熟练操作、使用各系统。
2.培训时间安排
成交供应商须应结合项目上线需要，在项目试运行前、运行中等不同阶段，开展针对性培训，培训时间安排科学合理。
3.培训计划
成交供应商须提供本次项目平台操作和运维管理方面的培训计划，培训应该在交付验收前进行。
4.培训课程及培训方式
成交供应商须针对用户的角色提供培训课程，如系统管理员、普通用户（业务和技术人员）、领导等角色，安排不同的培训课程。
四、验收要求
（一）验收标准应遵循国家相关标准、行业通行标准、磋商文件要求和响应文件的承诺等。
（二）如验收不合格的，包括有明显的或潜在的缺陷、运行效果达不到要求等，采购人有权提出书面异议，采购人向成交供应商提出书面异议后，成交供应商应在采购人书面异议中限定的时间内根据采购人的要求采取补救措施。由此产生的一切费用及责任等均由成交供应商承担。
五、其他要求
本项目投标报价采用固定总价方式，投标报价包括完成本项目所需的全部费用，包括（但不限于）：软件开发、直接和间接成本费、现有网络的整合费、系统集成费、安全测评费、上线试运行、安装调试（含试运行）、验收、保修费、保险费、配合费、安装费、技术（含操作、维护等）培训、维护、软件完善费、保密及售后服务费、管理费、税金、利润、风险费、不可预见费及其他一切相关费用等所需的全部费用，运维过程中一切安全责任由成交供应商承担，凡漏项或少计均视为优惠，采购人不另行增加费用。请各供应商报价时应充分考虑现场情况以及国家政策性调整等风险因素，在合同实施期间，合同价不随国家政策或法规、标准及市场因素的变化而进行调整。
六、采购标的的其他技术、服务等要求
本次采购需切实履行绿色采购，参照《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号），严格落实节能环保产品采购政策，严格执行绿色采购需求标准，推广使用低挥发性有机化合物产品，确保绿色采购落实到位。
品目清单见《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）。
需求标准见《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）、《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财库〔2023〕7号）。
七、付款方式
项目安装、调试完成并通过验收后，甲方向乙方支付合同总金额的70%；自验收合格之日起1年后支付合同总金额的20%；余款自验收合格之日算起至服务期（三年）满，且经采购单位确认后一次性付清。供应商申请付款的程序及税票应符合发包人的财务规定。（备注：对满足合同支付条件的，采购人应当自收到发票后30日内支付资金）
八、履约保证金
1.本项目成交后的履约保证金为项目成交价的10%，成交供应商的履约保证金须在成交通知书发出之日起至合同签订前汇入采购单位账户（应当以数字人民币、支票、汇票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交），成交供应商凭成交通知书与采购单位签订合同。超期或未协商一致，则视为自动放弃成交资格。
2.成交供应商全部履约合同义务，经采购单位验收合格无质量、进度等问题的，采购人在验收合格后一次性退还履约保证金，采购人若逾期退还履约保证金的，按照逾期部分的每日0.05%支付违约金。
3.发生以下情况的，履约保证金不予退还或部分退还：
a.签订合同后，成交供应商不履行合同义务的，采购单位有权全额扣除履约保证金，全额不予退还，同时采购单位亦有权终止合同，成交供应商还须承担相应的法律赔偿责任。
b.成交供应商在履约过程中发生违约行为，给采购单位造成损失的，采购单位有权在成交供应商缴纳的履约保证金中予以扣款，以弥补采购单位经济损失，不足的部分成交供应商另外补齐。
4.若成为本次政府采购项目的中标（成交）供应商，可自愿选择履约保函（保险）形式替代履约保证金，也可持政府采购合同在线向金融机构申请无抵押无担保贷款。第三方机构将根据《转发关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（通财购〔2023〕57号）和《关于深入开展南通市政府采购线上合同信用融资业务的通知》（通财购〔2022〕68号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的服务。
九、演示讲解
1.供应商须进行演示讲解，演示讲解方式为视频录制，供应商需按照磋商文件规定的演示内容制作演示视频文件，视频文件的格式为*.mp4或*.avi，供应商须将视频文件分段压缩为*.zip文件上传（单个文件不得大于50M，所有文件总共不得大于300M）。文件上传方式见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作指南》规定，上传的演示视频将作为响应文件的组成部分。所有视频演示总时长控制在15分钟内（超过15分钟的，仅按照演示部分评分顺序前15分钟所演示讲解内容评分），演示视频未提供或者无法打开的该部分评审内容不得分。
2.演示内容详见评标办法“演示部分”评分项。
十、本项目（不接受）进口产品参与。
十一、合同条款
委托方（甲方）：
受托方（乙方）：
根据  启东市房屋征收（搬迁）安置信息管理系统改造项目 采购文件、成交供应商的响应文件和成交通知书，甲乙双方就此次成交结果的采购事宜签订本合同，以兹共同遵守。
一、下列文件为本合同不可分割部分：
1.成交通知书；
2.乙方的响应文件；
3.磋商文件；
4.乙方在磋商过程中所作的其他承诺、声明、书面澄清等；
以上与本合同具有同等法律效力。
二、合同价款与支付：
1.合同金额：本项目合同金额为人民币         （¥：     元）。
2.本项目为固定总价合同，本项目合同价包括完成本项目所需的全部费用，包括（但不限于）：软件开发、直接和间接成本费、现有网络的整合费、系统集成费、安全测评费、上线试运行、安装调试（含试运行）、验收、保修费、保险费、配合费、安装费、技术（含操作、维护等）培训、维护、软件完善费、保密及售后服务费、管理费、税金、利润、风险费、不可预见费及其他一切相关费用等所需的全部费用，运维过程中一切安全责任由乙方承担，凡漏项或少计均视为优惠，甲方不另行增加费用。在合同实施期间，合同价不随国家政策或法规、标准及市场因素的变化而进行调整。
3.付款方式：项目安装、调试完成并通过验收后，甲方向乙方支付合同总金额的70%；自验收合格之日起1年后支付合同总金额的20%；余款自验收合格之日算起至服务期（三年）满，且经甲方确认后一次性付清。乙方申请付款的程序及税票应符合发包人的财务规定。（备注：对满足合同支付条件的，甲方应当自收到发票后30日内支付资金）
4.履约保证金：      元；
（1）本项目成交后的履约保证金为项目成交价的10%，乙方的履约保证金须在成交通知书发出之日起至合同签订前汇入甲方账户（应当以数字人民币、支票、汇票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交），乙方凭成交通知书与甲方签订合同。超期或未协商一致，则视为自动放弃成交资格。
（2）乙方全部履约合同义务，经甲方验收合格无质量、进度等问题的，甲方在验收合格后一次性退还履约保证金，甲方若逾期退还履约保证金的，按照逾期部分的每日0.05%支付违约金。
（3）发生以下情况的，履约保证金不予退还或部分退还：
a.签订合同后，乙方不履行合同义务的，甲方有权全额扣除履约保证金，全额不予退还，同时甲方亦有权终止合同，乙方还须承担相应的法律赔偿责任。
b.乙方在履约过程中发生违约行为，给甲方造成损失的，甲方有权在乙方缴纳的履约保证金中予以扣款，以弥补甲方经济损失，不足的部分乙方另外补齐。
三、合同主要内容：
（一）项目总体要求
本项目对现有启东市房屋征收（搬迁）安置信息管理系统实施信创改造，完成系统适配迁移、代码改造、数据库迁移、接口适配、安全加固、测试验证、上线切换、培训运维等全部工作。在保持原有全部业务功能不变、业务流程不变、历史征收安置数据完整一致的前提下，迁移适配国产软硬件环境，满足江苏省、南通市、启东市政务信息系统信创替代要求，实现系统在信创底座稳定运行，支撑项目管理、分配选房、安置房结算、房源管理、多镇街业务协同等全业务闭环管理，落实网络安全、数据安全、等保相关要求。
1.基础软件环境适配要求
（1）操作系统：适配国产服务器操作系统（麒麟）；客户端适配国产桌面操作系统、国产浏览器（适配360浏览器、Google浏览器 、Microsoft Edge浏览器等）。
（2）数据库：完成数据库国产化迁移改造，适配国产数据库金仓，改造 SQL 语句、存储过程、驱动，保障系统原数据完整迁移，无丢失、无错乱。
（3）中间件：适配国产应用中间件，替换原有非信创中间件。
（4）硬件底座：适配启东政务信创云资源池，支持在信创服务器上部署运行。
（5）组件要求：项目所使用开发框架、第三方组件、插件、文档工具等优先选用国产化、开源合规组件，规避闭源国外组件风险。
2.业务连续性总体要求
（1）原有系统全部业务功能完整保留与完善升级：项目管理、房源管理、安置管理、补偿管理、摇号选房、查询统计、系统管理等原有功能。
（2）新旧系统并行切换，制定割接方案，保障房屋征收安置业务不间断，不能影响系统原使用单位及各项业务办理。
（3）历史存量数据（历年征收搬迁项目、搬迁对象、安置信息记录、安置房源、结算票据等）完整迁移，数据校验一致，支持历史档案查询、追溯。
3.应用系统改造技术要求
（1）代码适配改造：对现有系统源代码进行改造，替换数据库驱动、适配国产中间件容器，清理非国产化组件、国外依赖包；修改 SQL 语句、分页、函数、存储过程，消除数据库语法差异。改造完成后原有全部业务功能完整保留，针对实际流程，操作界面、菜单、业务表单进一步优化完善，保障市、镇经办人员操作习惯不变。
（2）核心业务模块适配：模块全部适配信创环境，功能逻辑、计算规则与原系统完全一致，结算公式不得变更。
（3）权限体系保持不变：角色、用户、数据权限、操作权限完整迁移，支持按市级、各镇分级权限管控，日志记录完整留存。
4.数据迁移与数据治理技术要求
（1）对历史征收搬迁项目、搬迁对象、安置信息、安置房源、安置结算、业务审批记录等全量历史数据开展数据校验、清洗、去重，迁移后数据完整性100%，数据一致性校验通过，不存在缺字段、乱码、金额错乱、重复安置等问题。
（2）制定完整数据迁移方案，迁移前全量备份原业务数据库；迁移后提供数据比对报告，逐条校验业务关键数据（如搬迁户信息、补偿金额、房票金额、房源信息、安置信息）。
5.系统安全与网络安全管理要求
本系统承载征收对象身份、房产、补偿款、房票等敏感政务数据，须遵守《网络安全法》《数据安全法》《个人信息保护法》、网络安全等级保护3.0、政务数据分类分级、商用密码相关规范，落实三同步原则。
（1）访问与账号安全：账号遵循最小权限、三权分离；实名一人一号，禁止账号共享；密码策略、会话超时、登录锁定机制齐全，后台管理 IP 访问限制。
（2）审计日志：对登录、档案修改、结算、房票作废、接口调用等关键操作留痕；日志不可篡改，保存不少于 6 个月，支持检索导出，满足纪检审计核查。
（3）数据安全：敏感字段国密存储，传输采用 HTTPS；数据迁移全程管控，禁止原始敏感数据流出政务环境；配置全量+增量自动备份，支持快速恢复。接口按需开放、身份鉴权、报文验签、访问限流。
（4）代码与漏洞安全：开展安全编码，规避常见 Web 漏洞；上线前完成源代码审计、漏洞扫描，高危漏洞必须全部修复，提供安全测试报告。质保期内免费漏洞修复。
（5）密码应用：身份认证、数据存储传输优先使用国密算法，适配信创环境。（根据甲方提供国密环境，乙方提供国密接口开发）
（6）应急与运维安全：制定网络安全应急预案、割接回滚方案；远程运维须甲方授权、全程审计；实施人员签订保密协议，严禁外泄征收安置业务数据。若因乙方原因引发安全事件、数据泄露，由乙方承担全部法律与赔偿责任。
（7）等级保护及密评义务：等级保护定级备案及测评、商用密码应用安全性评估（密评）均由甲方组织，费用由甲方承担。测评、评估中发现的属于乙方开发成果范围内的问题，由乙方免费整改并承担费用，直至测评、评估通过；乙方应在开发阶段同步落实国密算法应用要求，配合编制密码应用方案。
（8）安全事件通知：乙方发现安全事件、数据泄露或泄露风险后，应在2 小时内通知甲方，并立即采取应急处置措施，防止事态扩大；重大安全事件应在1小时内先口头/即时通讯报告，随后补充书面报告。
（9）安全责任：因乙方原因违反本章安全要求，一般违规每次扣合同总价 1%，严重违规（高危漏洞、数据外流、越权访问等）每次扣合同总价3%，同一问题逾期未整改每日加扣 0.1%（累计不超过合同总价10%）；上述扣款优先从保证金中扣除，且不影响甲方就实际损失另行追偿。因乙方原因引发安全事件或数据泄露的，乙方承担全部法律与赔偿责任，甲方有权解除合同。
（二）技术要求
乙方须充分踏勘、调研现有系统现状，充分评估改造难度、接口情况、历史数据情况，响应即视为已充分了解全部业务现状、风险。
1.完成现有房屋征收（搬迁）安置信息管理系统全栈信创适配改造，部署于信创软硬件环境，适配纳入国家信创目录的服务器操作系统、国产数据库、国产中间件、国产终端及国产浏览器，取得适配相关验证材料，满足政务信创验收标准。
2.完整保留原有全部业务功能，项目管理、房源管理、安置管理、补偿管理、摇号选房、查询统计、系统管理等业务逻辑不改动，业务流程保持基本不变。
3.完成历史征收搬迁信息、安置、房源、结算等数据的清洗、校验与迁移，保证数据完整、准确、一致，支撑安置业务核查、审计、监管需求。
4.重构信创环境下各外部业务接口，实现与住建、房企、各镇（园区）动迁机构等相关业务系统稳定互联互通。
5.改造后系统具备良好稳定性、安全性、兼容性，保障征收安置业务 7×24 小时稳定可用；完成培训、上线切换、试运行，建立完善运维保障机制。
6.知识产权要求：本项目交付成果（含改造后系统代码、文档、脚本等）知识产权归甲方所有，甲方拥有系统使用权、修改、二次开发权利。乙方保证所提供的软件、代码、组件不存在知识产权纠纷，若发生侵权，全部责任由乙方承担。
7.其他要求:实施过程严格遵守启东市政务网络、信息安全管理规定，遵守政务数据保密要求。项目实施全过程做好数据备份，制定应急回滚方案，一旦割接出现问题，可快速回退至原系统，保障业务不中断。
（三）项目实施要求
1.项目服务期限要求
（1）服务期限：自合同签订之日起开始实施，于2026年12月10日前完成本项目全部实施工作，并通过上线验收。
（2）合同签订后，按甲方要求完成需求确认、开发改造、测试部署、数据迁移、试运行、验收全流程。乙方须在响应文件中提交详细项目实施计划，明确各阶段时间节点。
（3）服务地点：甲方指定地点。
2.人员配备要求
（1）人员人数要求。根据项目建设内容和进度需要，乙方安排成员组成项目小组对本项目系统进行实施及服务，要求项目建设期的专职人员不少于4人（其中项目经理1人、项目团队成员不少于3人）。
（2）人员能力要求：
①技术专业能力：项目团队需要具备必要的技术技能和专业知识，以完成项目所需的开发、测试、部署等工作。包括软件开发、数据库管理、网络配置等方面的技能。
②沟通能力：团队成员需要具备良好的沟通能力，能够有效地与客户、团队成员和其他利益相关者进行沟通和协调，以确保项目顺利进行并达到预期结果。
③团队合作：团队成员需要能够有效地与团队合作，共同解决问题、分享知识和资源，并支持彼此以实现项目目标。
④解决问题的能力：在项目过程中可能会出现各种挑战和问题，团队成员需要具备解决问题的能力，能够快速识别问题并提出有效的解决方案。
⑤项目管理技能：对于项目管理团队成员或负责协调工作的人员，需要具备良好的项目管理技能，包括制定计划、管理资源、风险管理等方面的能力。
3.项目实施具体要求
（1）严格履行合同。乙方应严格遵守和执行有关项目建设的国家法律、法规、规范、标准和制度等，履行合同规定的义务和职责。
（2）设计实施方案。在项目软件开发前，乙方须主动对接，在充分调研分析采购需求的基础上设计科学、可行的项目实施方案（项目实施计划、进度安排、系统调试及验收方案、安全体系及保密措施等），并经甲方审核通过后方可实施。
（3）费用相关问题。本项目系统为国产化开发工作由乙方负责，相关费用包含在本项目总价中，乙方不得以任何理由拒绝履行或额外收费。
（四）运维服务及培训要求
1.运维服务要求
（1）免费维保期要求：本项目免费维保期自甲方验收合格后3年。
（2）运维组织架构要求
建立能够满足运维服务要求的组织架构，并配备运维服务人员用于服务本项目。
（3）运维服务内容要求
根据项目特点制定针对性的运维服务内容，确保项目运行稳定。
（4）应急响应方案要求
根据项目特点及可能出现的障碍，制定针对性的应急响应方案。
（5）持续性服务保障措施要求
为确保项目持续稳定的运行，需制定免费运行维护服务期内和免费运行维护服务期外的运行保障措施。
①免费运行维护服务期内，本项目所有技术和服务发生任何非人为故障，由乙方负责系统恢复。故障报修的响应时间为即时，到达现场的时间为2小时，小型故障恢复时间为2个小时，严重故障恢复时间为6小时内，并及时有效的提供解决方案；
②免费运行维护服务期内，对甲方提出的合理服务要求（包括已约定功能的缺陷修复、补丁更新、基础技术支持等），乙方必须提供7×24小时电话、远程网络支持，并在1小时内到场服务。如不到场，甲方有权自行处理，相关费用由乙方负责；
③所有的服务方式均为乙方上门保修，即由乙方派员到系统使用现场进行故障恢复，由此产生的一切费用均由乙方承担；
④乙方应定期征求甲方的意见，反馈甲方的建议；
⑤免费运行维护服务内，驻场人员提供包括但不限于现场技术支持、需求收集沟通、项目日常运维与管理、系统开发、故障排除、技术培训与应急处置及其他甲方安排的工作需求；
⑥运行维护期内，乙方需自行准备项目运行所需的办公设备。
2.培训要求
（1）培训目标。乙方须结合项目上线内容，设置合理的预期培训目标，帮助使用人员熟练操作、使用各系统。
（2）培训时间安排
乙方须应结合项目上线需要，在项目试运行前、运行中等不同阶段，开展针对性培训，培训时间安排科学合理。
（3）培训计划
乙方须提供本次项目平台操作和运维管理方面的培训计划，培训应该在交付验收前进行。
（4）培训课程及培训方式
乙方须针对用户的角色提供培训课程，如系统管理员、普通用户（业务和技术人员）、领导等角色，安排不同的培训课程。
（五）验收要求
1.验收标准应遵循国家相关标准、行业通行标准、磋商文件要求和响应文件的承诺等。
2.如验收不合格的，包括有明显的或潜在的缺陷、运行效果达不到要求等，甲方有权提出书面异议，甲方向乙方提出书面异议后，乙方应在甲方书面异议中限定的时间内根据甲方的要求采取补救措施。由此产生的一切费用及责任等均由乙方承担。
四、保密条款
甲乙双方对在本合同签订、履行过程中知悉的对方资料和信息，除另一方做出相反的书面说明外，未经另一方书面同意不得向任何第三方披露。任何一方因违反保密义务而给另一方造成损失的，应承担相应的赔偿责任。如乙方违反保密义务，甲方有权视情节轻重，解除本合同。无论本合同是否变更、解除或终止，合同的保密条款不受其限制而继续有效，双方都应继续承担保密条款约定的保密义务。双方承担保密义务的期限为永久。
五、违约责任
1.甲乙双方必须严格按照本合同执行相关事宜，均不得以本合同或法律规定以外的内容为依据解除本合同；
2.甲乙双方因故不能履行或不能完全履行本合同时，应在5日内通知对方解除本合同；
3.乙方单方面无故解除本合同时，应按本合同标的额的20%向甲方支付违约金，若该违约金不足以弥补甲方因此遭受的损失，乙方还应予以补足；
4.甲方依据本合同约定或法律规定行使合同解除权的，无需向乙方承担违约责任。若甲方无正当理由单方解除合同，应向乙方赔偿因此造成的直接损失。
六、不可抗力
1.合同一方因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。
2.合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当自不可抗力发生后3日内通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在不可抗力发生后15日内提供书面证明。
3.不可抗力事由消除后，合同继续履行等相关事宜，由合同双方协商解决。
七、争议解决
甲乙双方因履行本合同或与本合同相关的一切事项发生争议的，甲乙双方应友好协商解决，协商不成的，任何一方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。因乙方违约或乙方追究甲方违约但不成立，导致甲方为处理此纠纷产生的费用由乙方承担，该费用包括但不限于诉讼费、保全费、鉴定费、执行费、律师费、差旅费等。
八、合同生效及其它
1.合同经甲乙双方法定代表人（或授权代表）签字并加盖公章（或合同章）后即生效。
2.本合同一式肆份，双方各执贰份。

	甲方（盖章）：
	乙方（盖章）：

	法定代表人：
	法定代表人：

	授权代表（签字或盖章）：
	授权代表（签字或盖章）：

	地址：
	地址：

	联系电话：
	联系电话：

	开户行/账号：
	开户行/账号：

	
签订日期：    年    月    日
	
签订日期：    年    月    日




第四部分 评审方法和评审标准
一、磋商方式
不见面远程磋商模式：供应商在各自地点通过“苏采云”系统参加磋商活动。
二、评审方法和标准
评审方法：综合评分法。
综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。评审时，磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。
最后报价将作为评审价。系统发送最后报价填报通知后，所有的响应供应商须在系统规定的时间内填写并提交最后报价，未在规定时间内提交最后报价的或超过第一轮报价的，视作无效响应处理。
最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。提交最后报价的供应商不得少于3家；只有符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三条第四项或《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。
供应商价格部分和商务、技术部分的合计分值，为该供应商的评审总得分。
评标结果按评审后总得分由高到低顺序排列，确定成交候选供应商名单并按顺序确定成交供应商。得分相同的，按响应报价由低到高顺序排列，得分且响应报价相同的并列。
评委在认真审阅响应文件的基础上，根据各响应文件的响应程度独立评判，不得统一打分。
（一）磋商小组对供应商资格进行审查
供应商资格不合格的，其响应文件判定为无效响应文件。
（二）磋商小组对符合资格供应商的响应文件进行符合性审查
未通过符合性审查的响应文件，将被判为不满足磋商文件实质性要求。
（三）商务技术分：70分
各供应商得分为磋商小组成员评分的算术平均分，分值保留小数点后两位。
下列序号（1–10）评分项属于暗标评审项，各投标人（供应商）提供评审材料中不能出现投标人（供应商）的名称、标志、标记以及其它能够体现投标人（供应商）的信息，否则所有暗标评审项目均不得分。
	序号
	评分内容
	评分标准
	分值

	1
	项目理解与需求分析
	供应商根据本项目实际情况和采购需求的相关要求，阐述对启东房屋征收搬迁、安置选房、房源结算、多部门协同及信创改造业务的理解，在此基础上开展业务理解与风险分析（分析内容包括但不限于①征收搬迁业务理解；②安置选房业务理解；③房源结算业务理解；④多部门协同业务理解；⑤信创改造难点识别；⑥历史数据风险识别；⑦接口联调风险识别；⑧业务变更风险识别；⑨实施管控风险识别等）。 
完整提供上述 9 项及以上内容，得8分；
上述方案有缺项，缺项≤2 项，得6分；
上述方案有缺项，2＜缺项≤4 项，得 4 分；
上述方案有缺项，4＜缺项≤6 项，得 2 分；
上述方案有缺项，6＜缺项≤8 项，得 1 分；
未提供或 9 项均未有效提供的，不得分。
注：缺项是指未提供，或提供的内容与本项目需求无关、方案内容前后矛盾、仅有框架标题无实质内容、适用的标准明显错误等。
	8分

	2
	全栈信创适配方案
	供应商根据本项目实际情况和采购需求的相关要求，制定全栈信创适配方案（方案内容包括但不限于①国产操作系统适配；②国产数据库适配；③中间件适配；④浏览器适配；⑤代码改造方案；⑥SQL适配方案；⑦组件替换方案；⑧兼容性测试方案；⑨适配产品型号说明；⑩适配材料出具计划；⑪安置结算模块适配；⑫档案模块适配等）。
完整提供上述 12 项及以上内容，得8分；
上述方案有缺项，缺项≤3 项，得 6分；
上述方案有缺项，3＜缺项≤5 项，得 4分；
上述方案有缺项，5＜缺项≤8 项，得 2 分；
上述方案有缺项，8＜缺项≤11项，得 1 分；
未提供或 12 项均未有效提供的，不得分。
注：缺项是指未提供，或提供的内容与本项目需求无关、方案内容前后矛盾、仅有框架标题无实质内容、适用的标准明显错误等。
	8分

	3
	数据迁移与数据治理方案
	供应商根据本项目实际情况和采购需求的相关要求，制定数据迁移实施方案（方案内容包括但不限于①数据清洗校验；②全量备份；③分批迁移；④数据比对；⑤回滚方案；⑥征收档案数据校验规则；⑦安置数据校验规则；⑧安置结算数据校验规则；⑨房源数据校验规则；⑩重复安置自动识别；⑪结算异常自动识别；⑫审计核查适配设计等）。
完整提供上述 12 项及以上内容，得 8 分； 
上述方案有缺项，缺项≤3 项，得 6分；
上述方案有缺项，3＜缺项≤5 项，得 4分；
上述方案有缺项，5＜缺项≤8 项，得 2 分；
上述方案有缺项，8＜缺项≤11项，得 1 分；
未提供或 12 项均未有效提供的，不得分。
注：缺项是指未提供，或提供的内容与本项目需求无关、方案内容前后矛盾、仅有框架标题无实质内容、适用的标准明显错误等。
	8分

	4
	单点登录接口重构与系统集成方案
	供应商根据本项目实际情况和采购需求的相关要求，制定接口改造实施方案（方案内容包括但不限于①单点登录接口重构；②住建部门接口重构；③房企接口重构；④各镇动迁机构接口重构；⑤身份验签设计；⑥异常重试机制设计；⑦接口调用审计设计；⑧多方联调计划等）。
完整提供上述 8 项及以上内容，得7分；
上述方案有缺项，缺项≤3 项，得4分；
上述方案有缺项，3＜缺项≤7 项，得 1 分；
未提供或 8 项均未有效提供的，不得分。
注：缺项是指未提供，或提供的内容与本项目需求无关、方案内容前后矛盾、仅有框架标题无实质内容、适用的标准明显错误等。
	7分

	5
	国密接口开发与系统集成方案
	供应商根据本项目实际情况和采购需求的相关要求，制定国密安全实施方案（方案内容包括但不限于①遵循《密码法》及 GM/T 国密标准；②SM2/SM3/SM4 接口 SDK 开发；③松耦合密码服务中间层集成架构；④身份认证实现；⑤传输与存储加密；⑥数据防篡改；⑦电子签章；⑧操作审计；⑨密钥全生命周期托管管理；⑩联调测试保障；⑪运维监控保障；⑫密评相关保障措施等）。
完整提供上述 12 项及以上内容，得 7 分；
上述方案有缺项，缺项≤5 项，得 4 分；
上述方案有缺项，5＜缺项≤11 项，得 1 分；
未提供或 12 项均未有效提供的，不得分。
注：缺项是指未提供，或提供的内容与本项目需求无关、方案内容前后矛盾、仅有框架标题无实质内容、适用的标准明显错误等。
	7分

	6
	测试、试运行、割接上线方案
	供应商根据本项目实际情况和采购需求的相关要求，制定系统测试及割接上线实施方案（方案内容包括但不限于①功能测试方案；②兼容性测试方案；③压力测试方案；④安全扫描方案；⑤数据一致性测试方案；⑥系统割接方案；⑦应急处置预案；⑧回退预案等）。
完整提供上述 8 项及以上内容，得 5分；
上述方案有缺项，缺项≤3 项，得3分；
上述方案有缺项，3＜缺项≤7 项，得 1 分；
未提供或 8 项均未有效提供的，不得分。
注：缺项是指未提供，或提供的内容与本项目需求无关、方案内容前后矛盾、仅有框架标题无实质内容、适用的标准明显错误等。
	5分

	7
	系统安全、网络安全与数据保护方案
	供应商根据本项目实际情况和采购需求的相关要求，制定系统安全管控实施方案（方案内容包括但不限于①账号三权分离；②操作审计日志；③敏感数据加密；④国密应用；⑤漏洞管理；⑥备份恢复；⑦安全应急预案；⑧数据保密管控；⑨迁移阶段数据安全防护；⑩割接安全风险处置；⑪等级保护三级定级、备案、测评的实施安排等）。
完整提供上述 10 项及以上内容，得 3 分；
上述方案有缺项，缺项≤5项，得 2 分；
上述方案有缺项，5＜缺项≤9 项，得 1 分；
未提供或 10 项均未有效提供的，不得分。
注：缺项是指未提供，或提供的内容与本项目需求无关、方案内容前后矛盾、仅有框架标题无实质内容、适用的标准明显错误等。
	3分

	8
	运维服务及培训方案
	供应商根据本项目实际情况和采购需求的相关要求，制定运维服务及培训实施方案（方案内容包括但不限于①服务范围；②人员配置；③故障分级响应；④定期巡检；⑤数据备份；⑥安全保障；⑦应急预案；⑧运维交付成果；⑨分岗位培训安排；⑩培训对象；⑪课程内容；⑫培训方式；⑬师资配置；⑭培训教材；⑮考核机制等）。
完整提供上述 15 项及以上内容，得 3 分；
上述方案有缺项，缺项≤7 项，得 2 分；
上述方案有缺项，7＜缺项≤14 项，得 1 分；
未提供或 15 项均未有效提供的，不得分。
注：缺项是指未提供，或提供的内容与本项目需求无关、方案内容前后矛盾、仅有框架标题无实质内容、适用的标准明显错误等。
	3分

	9
	实施组织、项目管理
	供应商根据本项目实际情况和采购需求的相关要求，制定项目管控实施方案（方案内容包括但不限于①组织架构；②岗位职责；③进度管控；④风险管控等）。
完整提供上述 4 项及以上内容，得 3 分；
上述方案有缺项，缺项≤1 项，得 2 分；
上述方案有缺项，1＜缺项≤3 项，得 1 分；
未提供或 4 项均未有效提供的，不得分。
注：缺项是指未提供，或提供的内容与本项目需求无关、方案内容前后矛盾、仅有框架标题无实质内容、适用的标准明显错误等。
	3分

	10
	质保运维及响应保障
	供应商根据本项目实际情况和采购需求的相关要求，制定质保运维响应保障实施方案（方案内容包括但不限于①7×24 小时技术支持；②故障分级响应；③现场服务；④质保期补丁升级；⑤漏洞修复等）。
完整提供上述 5 项及以上内容，得 3 分；
上述方案有缺项，缺项≤2 项，得 2 分；
上述方案有缺项，2＜缺项≤4 项，得 1 分；
未提供或 5 项均未有效提供的，不得分。
注：缺项是指未提供，或提供的内容与本项目需求无关、方案内容前后矛盾、仅有框架标题无实质内容、适用的标准明显错误等。
	3分

	11
	同类业绩
	供应商提供2021年1月1日以来(以合同签订时间为准)具有承担过含“信创改造"或"国产改造”或类似关键词的项目，提供一个得 2分，提供2个及以上的，得3分。
（须提供合同原件扫描件，合同须体现项目名称、主要标的物和签订时间，所提供的材料清晰可见，不提供或提供不全的不得分）
	3分

	12
	综合实力
	供应商具有有效的ISO/IEC 27001信息安全管理体系认证证书或ISO/IEC 20000-1信息技术服务管理体系认证证书的，得1分；本项最高得1分。
（须提供有效的证书原件扫描件，证书须在有效期内，认证范围涵盖信息技术服务或信息安全；未提供或证书失效或认证范围不符的不得分。）
	1分

	13
	实施团队
	供应商投入本项目的项目团队成员具有如下能力：
（1）拟派项目负责人（1名）：具有5年（含5年）以上项目管理经验，熟悉国产化改造信创项目管理经验，提供拟派项目负责人管理经验的合同或用人单位出具的证明材料；在其他单位的任职年限可计分。证明材料需体现评分项内容，符合的，得1分；否则不计分。
（2）本项目团队成员（3名）：具有5年（含5年）以上项目开发经验，参与过国产化信创项目改造经验，提供团队成员管理经验的合同或用人单位出具的证明材料；在其他单位的任职年限可计分。证明材料需体现评分项内容，符合的，得1分；否则不计分。
（3）团队成员（不限人数）：每有1名成员具备信创改造项目实施经历，得0.5分，最高得2分。
注：响应文件中提供供应商为以上人员缴纳的自2026年8月以来任意一个月的社保缴纳证明材料。
同一人员不得在（1）（2）（3）项中重复计分。
	4分

	14
	演示部分
	以下要点提供视频演示（视频演示时间不超过15分钟）。
（1）系统界面规划布局演示（演示内容包括但不限于①界面层次；②分区规范；③导航逻辑；④信息排布；⑤配色风格，符合政务安置信息管理系统规范等）。 
完整提供上述 5 项及以上演示内容，得 2 分；
上述演示内容有缺项，缺项≤2 项，得 1 分；
上述演示内容有缺项，2＜缺项≤4 项，得 0.5 分；
未提供该项演示或 5 项均未有效演示的，不得分。 注：缺项是指未提供，或提供的内容与本项目需求无关、方案内容前后矛盾、仅有框架标题无实质内容、适用的标准明显错误等。
（2）信创改造技术应用演示（演示内容包括但不限于①信创适配方案；②硬件适配选型；③软件适配选型；④中间件适配选型；⑤数据库适配选型；⑥改造路径说明等）。
完整提供上述 6 项及以上演示内容，得 3 分；
上述演示内容有缺项，缺项≤3 项，得 2 分；
上述演示内容有缺项，3＜缺项≤5 项，得 1 分；
未提供该项演示或 6 项均未有效演示的，不得分。
注：缺项是指未提供，或提供的内容与本项目需求无关、方案内容前后矛盾、仅有框架标题无实质内容、适用的标准明显错误等。
（3）系统功能模块及操作交互演示（演示内容包括但不限于①功能模块划分；②贴合安置业务流程；③模块分类；④操作路径；⑤交互友好性等）。
完整提供上述 5 项及以上演示内容，得 2 分；
上述演示内容有缺项，缺项≤2 项，得 1 分；
上述演示内容有缺项，2＜缺项≤4 项，得 0.5 分；
未提供该项演示或 5 项均未有效演示的，不得分。
注：缺项是指未提供，或提供的内容与本项目需求无关、方案内容前后矛盾、仅有框架标题无实质内容、适用的标准明显错误等。
供应商须进行演示讲解，视频文件的格式为*.mp4或*.avi，供应商须将视频文件分段压缩为*.zip文件上传（单个文件不得大于50M，所有文件总共不得大于300M）。文件上传方式见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作指南》规定，上传的演示视频将作为响应文件的组成部分。视频时间控制在15分钟内（超过15分钟的，仅根据视频前15分钟所演示讲解内容评分），演示视频未提供或者无法打开的本项不得分。
演示内容需基于目前正在运行的真实环境或模拟环境的操作过程来制作演示视频。不接受静态页面或 PPT演示。
	7



（四）价格分：30分
价格分统一采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：
磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×价格权值×100
（五）政府采购政策功能落实
1.专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策。
2.非专门面向中小企业采购的项目或者采购包，执行以下价格评审优惠的扶持政策。
（1）小微型企业价格扣除：
①对小型和微型企业产品给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。
②供应商需按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定提供相应的《中小企业声明函》。
③企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件规定自行填写。
（2）残疾人福利单位价格扣除：
①对残疾人福利性单位，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
②残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。
③残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。
（3）监狱和戒毒企业价格扣除
①对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
②监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。
③监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。
（4）残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
（5）大中型企业与小微企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向小微企业（残疾人福利单位、监狱企业）分包的，对联合协议或者分包意向协议约定小微企业合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。
（6）联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受上述同类价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（六）成交供应商的确定
磋商小组汇总各评委评分后，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第二十一条第三款或《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）规定情形的，可以推荐2家成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐，如技术指标不能区分优劣顺序的，则通过抽签方式随机确定排名顺序。
采购人应根据磋商小组推荐的成交候选供应商确定成交供应商。
（七）公告成交结果
自确定成交供应商之日起2个工作日内，在江苏政府采购网公告成交结果，公告期限为1个工作日。
（八）发放成交通知书
公告成交结果的同时，交易中心向成交供应商发放成交通知书。请成交供应商在成交结果公告届满之日起30日内，使用CA数字证书登录“苏采云”系统及时下载成交通知书。因系统存储空间有限，自成交结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载成交通知书服务，因未及时下载而造成的不利后果由成交供应商自行承担。联系电话：0513-83340291。
成交通知书发出后，采购人不得违法改变成交结果，成交供应商无正当理由不得放弃成交。
签订合同时请成交供应商提供1正2副纸质版响应文件至采购人处。


第五部分  响应文件格式
1.响应人符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的声明函（格式见附件1）（如分公司参加响应的，另需提供总公司的授权证明）；
2.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人参加的提供身份证明；
3.法定代表人参加响应的提供法定代表人身份证明书（格式见附件2）；非法定代表人参加响应的提供法定代表人授权委托书原件（格式见附件3）；
4.供应商信用承诺书（格式见附件4）；
5.磋商响应函（格式见附件5）；
6.商务部分正负偏离表（格式见附件6）、技术部分正负偏离表（格式见附件7）；
填制正负偏离表，完全响应的，请以空白表列示。不完全响应的，必须在偏离表中列示；列示不全的，视同故意隐瞒。
7.磋商报价表[格式见“苏采云”系统内电子投标（响应）文件中表式]； 
8.分项报价明细表（格式见附件8）；
9.中小企业声明函（格式见附件9）；
10.残疾人福利性单位声明函（格式见附件10）；
11.监狱和戒毒企业证明材料（格式见附件11）。



附件1
响应人符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的声明函

我单位参加                                          （项目名称）（项目编号：                      ）响应活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：
1.我单位具有独立承担民事责任的能力；
2.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3.我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
4.我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
5.我单位参加政府采购活动前三年内，没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚；（1.供应商在参加政府采购活动前三年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。2.《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）
6.我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。


 承诺人名称（加盖公章）：                   
    
                                日期：        年    月    日

附件2
法定代表人身份证明
        先生/女士，身份证号码：                        ，现任我单位        职务，为我单位法定代表人，特此证明。
本证明用于参加                                 （项目名称） （项目编号：                    ）投标活动。



单位名称（加盖公章）：                     
日 期：         年     月     日

附：法定代表人的身份证复印件加盖单位公章













附件3
法定代表人授权委托书
本人           （姓名）系           （授权单位名称）的法定代表人，现委托           （姓名）（身份证号                                 ，联系电话            ）为我方代理人，以我方名义全权处理与                       （项目名称）（项目编号：                    ）有关的一切事务，其法律后果由我方承担。
本授权书于         年     月     日起生效。代理人无转委托权。

代理人（被授权人）签字：                                
授权单位名称（加盖公章）：                                
授权单位法定代表人（签字或盖章）：                  

日期：         年     月     日

附：代理人（被授权人）身份证复印件加盖单位公章












附件4
供应商信用承诺书
为营造公开、公平、公正的公共资源交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本人代表本单位作出以下承诺：
一、本单位对所提交的单位基本信息、单位负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成分；
二、严格依照国家和省、市、县关于招标投标等方面的法律、法规、规章、规范性文件，参加公共资源交易招标投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；
三、严格遵守即时信息公示规定，及时更新公共资源交易中心主体信息库中信息；
四、自我约束、自我管理，守合同、重信用，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约、恶意投诉等行为，主动维护公共资源交易招标投标的良好秩序；
五、本单位自愿接受招标投标有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良行为或存在其他法律法规对招标投标行为予以限制的情形，自愿接受招标投标有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应的法律责任；
六、自觉接受政府部门、行业组织、社会公众、新闻舆论等监督；
七、上述承诺已向本单位员工作了宣传教育。
如有违反上述承诺的不良行为，本单位同意将其予以上网公示。

响应供应商名称（加盖公章）：                
法定代表人（签字或盖章）：                    
时间：       年     月     日

附件5
磋商响应函
致：                   （采购人名称）
根据贵方项目编号为                   的磋商文件，我方正式提交磋商响应函，并宣布同意如下内容：
1.按磋商文件规定的各项要求，向买方提供所需货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）。
2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的供应商。
3.我们已详细审核全部磋商文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。
4.我们同意从规定的开标日期起遵循本响应文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。
5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与磋商有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。
6.一旦我方成交，我方将根据磋商文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在磋商文件规定的时间内完成项目，交付买方验收、使用。
7.与本次磋商有关的正式通讯地址为：
地          址：                  
邮          编：                  
电          话：                  
电  子  邮  箱：                  

供应商名称（加盖公章）：                  

日          期：       年   月    日

附件6
商务部分正负偏离表
项目编号：                
（由供应商据实填写，表格不够自行添加）
	序号
	货物或服务名称
	磋商文件要求的商务条款
	响应文件响应情况
	
偏离说明

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	


注：
1.未说明偏离的，将被认为响应磋商文件的规定，但该表不作为供应商对所响应内容关于商务部分等详细描述和说明的替代。
2.如有偏离的，在“偏离说明”一栏选择“正偏离”“负偏离”进行填写。正偏离、负偏离的确认和负偏离的是否响应磋商文件，由磋商小组认定。
3.供应商若提供其他增值服务，可以在表中自行据实填写。



供应商名称（加盖公章）：                  
日期：       年   月    日







附件7
技术部分正负偏离表
项目编号：                    
（由供应商据实填写，表格不够自行添加）
	序号
	货物或服务名称
	磋商文件要求的技术要求
	响应文件响应情况
	
偏离说明

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	


注：
1.未说明偏离的，将被认为响应磋商文件的规定，但该表不作为供应商对所响应内容关于技术部分等详细描述和说明的替代。
2. 如有偏离的，在“偏离说明”一栏选择“正偏离”“负偏离”进行填写。正偏离、负偏离的确认和负偏离的是否响应磋商文件，由磋商小组认定。
3.供应商若提供其他增值服务，可以在表中自行据实填写。




供应商名称（加盖公章）：                  
日期：       年   月    日






附件8
分项报价明细表（服务类）
项目编号：                      
供应商名称（加盖公章）：                             年  月  日
	序号
	名称
	服务时间
	报价金额（元）
	备注

	1
	启东市房屋征收（搬迁）安置信息管理系统改造项目
	自合同签订之日起开始实施，于2026年12月10日前完成本项目全部实施工作，并通过上线验收。
	人民币（大写）：      
（小写）：¥       
	


注：1.供应商须按实填写分项报价明细表中的各项内容，且本表各分项报价合计应当与磋商报价表报价合计相等，请各供应商务必按照以上要求填报。
2.主要标的信息将随中标（成交）结果公告进行公示。内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。







附件9
中小微企业声明函（服务类项目）（采购包号：**）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）采购编号为（采购编号），              项目（项目名称）（采购包号：**）的采购活动，提供的服务全部由符合政策的中小微企业承接。相关企业（含联合体中的中小微企业、签订采购包意向协议的中小微企业）的具体情况如下：
1.（标的名称），属于（供应商填写磋商文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；
2.（标的名称），属于（供应商填写磋商文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任
 
               企业名称（加盖CA电子公章）：
            日期：       年   月    日

备注：
1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，则不能通过资格审查；非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。
3.供应商应对照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号)和《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号）的规定，自行勾选承接企业的企业规模类型。
附：中小企业划型标准规定
（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。
（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。
（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。
（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。
（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。
（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。
（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。
（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员
300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。
（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。
（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。


























附件10
残疾人福利性单位声明函（采购包号：**） （服务类项目）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加（单位名称）采购编号为（采购编号），             项目（项目名称）（采购包号：**）采购活动由本单位提供服务。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
备注：
1.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商为残疾人福利性单位并提供服务的必须提供此声明函，否则将不能通过资格审查。
2.非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。
3.中标/成交供应商为残疾人福利性单位的，此声明函将随中标/成交结果同时公告，接受社会监督。
 
      供应商全称（加盖CA电子公章）：
日期：       年   月    日





附件11
监狱和戒毒企业证明材料

（格式自拟）

根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的，供应商属于监狱企业的证明文件。




注：1.供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。
2.中标（成交）供应商为监狱企业的，此声明函将随中标（成交）结果同时公告，接受社会监督。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。












附件12
质疑函范本
一、质疑供应商基本信息
质疑供应商：
地址：邮编：
联系人：联系电话：
授权代表：
联系电话：
地址：邮编：
二、质疑项目基本情况
质疑项目的名称：
质疑项目的编号：包号：
采购人名称：
采购文件获取日期：
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：
事实依据：

法律依据：

质疑事项2
……
四、与质疑事项相关的质疑请求
请求：
签字（签章）：                   公章：                      
日期：

质疑函制作说明：
1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
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