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     提 示 函
各政府采购供应商：
为打造公开公平公正的政府采购营商环境，规范政府采购活动，请贵单位仔细阅读下列条款：
一、基本要求：
1.应当遵循公开、公平、公正和诚实信用原则；
2.不得有串通投标、提供虚假材料等违法违规行为 ；
3.不得捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉。
二、经查实有下列行为的，将依法依规严肃处理：
1. 供应商有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：
(1)提供虚假材料谋取中标、成交的；
(2)采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；
(3)与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；
(4)向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；
(5)在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；
(6)拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。
2．在“信用中国”网、中国政府采购网等相关网站有失信记录，按规定被依法限制参与政府采购活动的，在规定期限内不得参加本市范围内的政府采购活动。
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[bookmark: _Toc14150]第一部分  投标邀请
[bookmark: _Toc98669341][bookmark: _Toc100386044][bookmark: _Toc98669699][bookmark: _Toc92168010][bookmark: _Toc20732978]项目概况
丹阳市教育系统数字家园项目 JSZC-321181-DYWX-G2026-0026招标项目的潜在投标人应在苏采云电子交易平台 获取招标文件，并于2026年11月27日 09时30分（北京时间）前按要求递交投标文件。
[bookmark: _Toc1141][bookmark: _Toc35393790][bookmark: _Toc28359002][bookmark: _Toc35393621][bookmark: _Toc28359079][bookmark: _Hlk24379207]一、项目基本情况
项目编号：JSZC-321181-DYWX-G2026-0026
项目名称：丹阳市教育系统数字家园项目
[bookmark: OLE_LINK17]预算金额：288.452377万元
最高限价：2884523.77元，超过最高限价的为无效报价，按无效响应处理。
采购需求：本项目整合教育数字化基础平台、智能应用创编平台、智能体、教师发展画像、智能研修等模块，构建涵盖数智空间、组织中心、数据中心、AI能力及教研师训、课题管理的一体化区域教育数字家园体系。具体内容及要求详见采购文件。
合同履行期限：详见采购文件采购需求
本项目（是/否）接受联合体投标：否
[bookmark: _Toc28359080][bookmark: _Toc35393791][bookmark: _Toc35393622][bookmark: _Toc28359003][bookmark: _Toc1522]二、申请人的资格要求：
[bookmark: _Toc28359004][bookmark: _Toc35393623][bookmark: _Toc28359081][bookmark: _Toc35393792]（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：
1. 具有独立承担民事责任的能力；
2. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3. 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
4. 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
5. 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
6. 根据镇江市财政局《关于进一步降低政府采购活动成本减轻政府采购供应商负担的通知》的文件要求，上述2-5的资格条件采取“信用承诺制”，即上述2-5要求的相关资格证明材料可提供《资格承诺函》（格式详见招标文件“第六部分 投标文件（格式）”），在编制投标（响应）文件时无需再提供与上述四项相关的证明材料。供应商应当遵循诚实信用原则，不得做虚假承诺。供应商承诺不实的，属于提供虚假材料谋取中标（成交），应承担相应的法律责任。
（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：无
（三）本项目的特定资格要求：
1. 拒绝下述供应商参加本次采购活动：①供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。②凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。③投标截止时间前，投标人被“信用中国”、“中国政府采购网”、“信用江苏”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，不得参加本项目的采购活动。
[bookmark: _Toc25609]三、获取招标文件
时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日
地点：江苏政府采购网-苏采云平台
方式：在线获取
售价：0.00元
[bookmark: _Toc35393793][bookmark: _Toc28359082][bookmark: _Toc35393624][bookmark: _Toc28359005][bookmark: _Toc2319]四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
2026年11月27日  09：30（北京时间）
地点：江苏政府采购网-苏采云平台
[bookmark: _Toc28359007][bookmark: _Toc28359084][bookmark: _Toc35393794][bookmark: _Toc35393625][bookmark: _Toc26449]五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
[bookmark: _Toc35393626][bookmark: _Toc764][bookmark: _Toc35393795]六、其他补充事宜
[bookmark: _Toc29015][bookmark: _Toc35393796][bookmark: _Toc28359008][bookmark: _Toc35393627][bookmark: _Toc28359085]（一）采购文件获取的具体方式
1.潜在投标人访问电子招标投标交易平台的网络地址和方法：
（1）本项目通过“苏采云”系统进行交易。
（2）获取招标文件的方式：“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载招标文件(后缀名为.kedt”)。
2.“CA数字证书”的获取：投标人需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的江苏省电子政务证书认证中心CA（由江苏意源科技有限公司提供服务），电子签章为方正国际软件（北京）有限公司，省内各地区办理的“苏采云”系统下的CA全省通用。
3.招标文件(后缀名为“.kedt”)、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载；供应商操作手册及政府采购客户端工具。
4.采购代理机构将数据电文形式的招标文件加载至电子招标投标交易平台，供潜在投标人下载或者查阅，各投标人应在规定的时间内完成招标文件的下载，逾期可能会造成招标文件无法下载，由此导致的后果由各投标人自行承担。
（二）投标响应文件递交方式及不见面交易相关注意事项
1.线上地点：将后缀名为“.kedt”的投标文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件(后缀名为zip) --通过“苏采云”系统上传投标文件。具体详见《江苏省政府采购管理交易系统(苏采云)供应商操作手册》。在截止时间后送达及上传至“苏采云”系统的投标文件为无效文件，将被拒收。
2.开标地点：“苏采云”系统（网址：https://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login）“开标大厅”进入系统“开标大厅”。（苏采云系统使用稳定谷歌浏览器（100版本以下）或360安全浏览器（极速模式）参与不见面开标。）
3.本项目采用远程不见面交易模式，通过不见面交易系统及相应的配套硬件设备（摄像头、话筒、麦克风等）完成远程解密、开标现场异议及回复、开标唱标等交互环节。
4.不见面交易相关要求和说明如下：
（1）不见面开标项目的时间均以国家授时中心发布的时间为准；
（2）开标当日，投标人不必抵达开标现场，仅需在任意地点通过“苏采云”系统（网址：https://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login）“开标大厅”进入系统“开标大厅”参与开标过程；
（3）未按时加入开标会议区并完成登录操作的或未能在开标会议区内全程参与交互的，视为放弃交互和放弃对开评标全过程提疑的权利，投标人将无法看到解密指令、异议回复、唱标等实时情况，并承担由此导致的一切后果；
（4）投标文件递交截止时间后，采购人或采购代理机构将在系统内公布投标人名单然后通过开标会议区发出投标文件解密的指令，投标人在各自地点按规定时间自行实施远程解密，投标人解密限定在投标截止时间后30分钟内完成。因投标人网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致投标文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为投标人撤销其投标文件；因网上平台发生故障，导致无法按时完成投标文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间（友情提示：若投标人已领取副锁（含多把副锁）请注意正副锁的使用差别）。本项目在限定的解密时间内，只要有一家投标人解密成功，即视为网上招投标平台运行无故障。
（5）因投标人自身软硬件配备不齐全或发生故障等问题而导致在交互过程中出现不稳定或中断等情况的，由投标人自身承担一切后果。
（三）其他注意事项
1.采购人不统一组织现场查勘，供应商可自行联系采购人联系查勘。
2.本项目无需投标供应商缴纳投标保证金。
3.本项目落实政府采购相关扶持政策：支持节能环保产品（财库〔2019〕9 号、财库〔2019〕18 号、财库〔2019〕19 号）；支持中小微企业（财库〔2020〕46 号、工信部联企业〔2011〕300 号）；支持监狱企业（财库〔2014〕68 号）；促进残疾人就业（财库〔2017〕141 号）。
4.供应商对采购文件有异议的，可以在收到采购文件之日（或采购文件公告期届满之日）起七个工作日内，按采购文件的要求以书面形式向我方提出质疑，逾期将不再受理。
5.在投标截止前，请关注江苏省政府采购网站有无澄清公告，澄清或者修改的内容为本招标文件的组成部分。
[bookmark: _Toc850]七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。
[bookmark: _Toc15155][bookmark: _Toc92168000][bookmark: _Toc100386034]1.采购人信息
单位名称：丹阳市教师发展中心
单位地址：‌丹阳市开发区迎春路333号‌
联 系 人：蔡云飞
联系电话：0511-86525892
[bookmark: _Toc27181]2.采购代理机构信息
单位名称：江苏万信项目管理有限公司 
[bookmark: EB259fe43f6a7d4f5b87c3ce82fc18b05c]单位地址：丹阳市开发区兰陵路77号
联系方式：0511-86531589
[bookmark: _Toc4763]3.项目联系方式
项目联系人：宋江辉
电    话：0511-86531589


[bookmark: _Toc3506]第二部分    投标人须知
前附表
	序号
	事项
	本项目规定

	1
	报价要求
	本次投标报价的币种为人民币。
投标人应按招标文件所提供的各报价表格式报价。
投标人应针对本项目报出最具竞争力的价格，该价格须涵盖为实施本项目所涉及的全部服务内容而发生的所有费用，包括但不限于为完成招标文件规定的服务管理工作所需的一切费用。具体包括但不限于软件使用费、服务人员工资、加班费、医疗保险金及养老金、工具设备费用、固定资产折旧费、运维服务费、管理费用、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等一切应有费用。 
最低投标报价不能作为中标的保证。
中标价即为合同签约价。
如出现报价前后不一致的，将按招标文件第五部分“评标办法和标准”第5项规定进行修正。

	2
	转包及分包
	项目依法不得转包
☑本项目不同意分包。
[bookmark: OLE_LINK14]□同意将非主体、非关键性的工作分包。投标人应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。享受中小企业扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。（提醒：采购人允许采用分包方式履行合同的，应当在采购文件中明确可以分包履行的具体内容、金额或者比例，分包承担主体所需要具有的资质。）

	3
	开标前答疑会
	☑不组织
□组织
时间：/                联 系 人：/
地点：/                联系方式：/

	4
	现场踏勘
	☑不统一组织
□统一组织
踏勘要求：请已获取招标文件的各供应商务必自行前往项目实施地进行现场踏勘（勘测核实），若未参加现场踏勘，则今后出现与此相关的任何问题由供应商自行承担全部责任和后果。

	5
	演示
	□无
☑有，本项目演示使用录播上传形式，各投标人自行将录播内容上传至“苏采云”平台的演示视频模块。视频以压缩形式进行上传，单个视频上限50M，整体上限300M。
演示方式及相关要求：供应商根据采购文件要求进行演示，演示视频总时长不超过25分钟，需在“苏采云”系统演示文件入口按系统要求上传演示文件。演示内容确保真实且作为项目履约验收的重要参考依据。因供应商上传文件本身损坏等自身原因导致演示资料无法正常读取的视为无效演示，本项不得分，由供应商自行承担责任。

	6
	样品
	☑不要求提供。
□要求提供（提醒：除仅凭书面方式不能准确描述采购需求或者需要对样品进行主观判断以确认是否满足采购需求等特殊情况外，不得要求投标人提供样品。）

	7
	是否允许采购进口产品
	☑本项目不允许采购进口产品。
□可以采购进口产品，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品；但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人及其委托的采购代理机构不对其加以限制，将按照公平竞争原则实施采购。

	8
	项目属性与核心产品
	□货物类。
☑服务类。
本项目核心产品为： / 

	9
	采购标的对应的中小企业划分标准所属行业
	（1）标的品目： 软件集成实施服务 ，属于 软件和信息技术服务业 行业。

	10
	节能产品、环境标志产品
	供应商所投产品属于政府采购节能产品、环境标志产品品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

	11
	中小企业信用融资
	[bookmark: _Hlk136445673][bookmark: _Hlk136444446]为进一步发挥政府采购政策导向作用，有效缓解企业融资难题，推进完善应收账款融资服务平台的融资服务功能，促进中小微企业平稳健康发展，镇江市财政局和中国人民银行镇江市中心支行联合印发《关于转发〈关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知〉的通知》，采购项目中标人如有融资需求，可在签订政府采购合同时向采购人说明融资需求，由采购人在录入合同时标注融资需求后，凭政府采购合同在相关金融机构办理无抵押、低利率授信申请。办理流程详见江苏政府采购网“政采贷”栏目，咨询电话：丹阳市财政局政府采购科0511-86521852。

	12
	特别说明
	无



[bookmark: _Toc16890]
一、总  则
[bookmark: _Toc92168001][bookmark: _Toc27755][bookmark: _Toc100386035]1．适用范围
1.1 本招标文件仅适用于丹阳市教育系统数字家园项目。
[bookmark: _Toc92168002][bookmark: _Toc12143][bookmark: _Toc100386036]2．定义
[bookmark: _Toc20732971][bookmark: _Toc98669693][bookmark: _Toc92168004][bookmark: _Toc98669335][bookmark: _Toc100386038]招标文件中下列术语应解释为：
2.1“采购人”系指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，即：丹阳市教师发展中心。
2.2“投标人”系指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。
2.3“采购代理机构”系指组织本次采购活动的单位，即：江苏万信项目管理有限公司。
2.4“服务”系指本招标文件所述投标人应该履行的承诺和义务，即：丹阳市教育系统数字家园项目。
2.6“☑”系指适用本项目的要求。“☐”系指不适用本项目的要求。
[bookmark: _Toc5838]3．采购方式
3.1 本次采购采取公开招标方式☑综合评分法。□最低评标价法。
3.2 本项目资格审查方式：☑资格后审 □资格预审
3.3 本次采购确定的中标人数量：1名
[bookmark: _Toc10529]4．投标费用
4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用。为简化资金结算流程、提高采购执行效率，供应商应自行承担以下列明的与参加本次采购有关的费用，并将招标代理服务费计入报价成本中。
[bookmark: EB3140ac15ffe94745a99198862d707f3f][bookmark: EB43d98a67a624490d81135a7e75760740]☑成交供应商需向代理机构缴纳肆万伍仟元整（中标后按最终实际结算为准）服务费。
收费标准：招标代理服务费根据“关于印发《江苏省招标代理服务收费的指导意见》的通知（苏招协〔2022〕002）”中的服务类费率标准计取，最终取费按固定总价收取。
招标代理费用收款信息：
收款单位：江苏万信项目管理有限公司
收款账号：70600188000070456
[bookmark: EB7c64003d7e0e4e5ea43cca1ed8ad389b]开户银行：江苏银行丹金路支行
4.2不论投标的结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担上述费用。
[bookmark: _Toc19400][bookmark: _Toc20732973][bookmark: _Toc98669336][bookmark: _Toc100386039][bookmark: _Toc92168005][bookmark: _Toc98669694]5．政策功能
5.1支持中小企业发展
5.1.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。
符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。
5.1.2在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：
5.1.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；
5.1.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；
5.1.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。
在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。
以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
5.1.3根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》要求，本项目专门面向中小微企业。投标人应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》，投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。中小企业划型标准见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）。
5.1.4根据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）要求，监狱和戒毒企业视同小型、微型企业，享受与小型、微型企业产品价格同比例扣除的优惠政策。监狱和戒毒企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
5.1.5根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）要求，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受与小型、微型企业产品价格同比例扣除的优惠政策。符合条件的残疾人福利性单位应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。
5.1.6中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。
5.2强制采购信息安全产品
信息安全产品指国家质检总局国家认监委《信息安全产品强制性认证目录》，并获得强制性产品认证证书的产品。
5.3支持绿色发展
5.3.1根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品 环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的规定，对政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。供应商所投产品属于品目清单范围的，依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。
5.3.2本项目中涉及商品包装和快递包装的，参考《财政部办公厅关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、 《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》（财办库〔2020〕123号）规定的包装需求标准。
5.3.3纳入政府采购管理的装修、修缮等项目，鼓励参考财政部办公厅 住房城乡建设部办公厅 软件和信息技术服务业和信息化部办公厅关于印发《政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策项目实施指南》的通知（财办库〔2023〕52号）规定的需求标准。
5.3.4采购人采购数据中心相关设备、运维服务，按照《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》实施相关采购活动。
5.4 根据国家扶持中小企业的有关政策，采购项目中标人在履约过程中如遇到资金困难，凭政府采购合同在相关金融机构办理授信申请，相关事宜请查阅“江苏政府采购网---政采贷”网站。
5.5支持创新发展
5.5.1采购人优先采购被认定为重点推广应用、首台（套）重大装备、重点领域首版次软件的自主创新产品。
5.6平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业
5.6.1平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业，切实保障企业公平竞争，平等维护企业的合法利益。
5.7实施本国产品标准及相关政策（本项目不适用）
5.7.1认定标准
本国产品应当符合以下条件：
（一）在中国境内生产
产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。
属性改变是指经过制造、加工或者组装等工序，产生完全不同于原材料、组件的新产品，并具有新的名称和特征（用途）。属性改变不包括以下细微操作：
1.为确保产品在运输或者储存期间保持某种状态而进行的操作；
2.为产品运输或者销售进行的包装或者展示；
3.在产品或者其包装上粘贴或者印刷品牌、标志、标识以及其他用于区别的标记；
4.简单的上漆、磨光和分装；
5.其他不属于属性改变的情形。
（二）在中国境内生产的组件成本占比达到规定比例
产品在中国境内生产的组件成本占比应当达到规定比例，计算公式为：
财政部会同有关行业主管部门，分产品确定在中国境内生产的组件成本占比应当达到的规定比例。在分产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，符合本通知第一条第（一）项条件的产品在政府采购活动中视同本国产品。
（三）特定产品的关键组件、关键工序符合相关要求
对特定产品，在符合本通知第一条第（一）项和第（二）项条件的基础上，应当符合财政部会同有关行业主管部门确定的其关键组件、关键工序在中国境内生产、完成等要求。
财政部会同有关行业主管部门自本通知施行之日起5年内，在充分征求有关内外资企业、行业协会商会等方面意见的基础上，分类施策、稳妥推进，分产品确定在中国境内生产的组件成本占比要求，以及特定产品的关键组件、关键工序相关要求，并根据不同行业的发展情况，在出台具体产品相关要求时，设置3—5年过渡期，逐步建立政府采购中本国产品标准体系和动态调整机制。
5.7.2适用范围
本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
5.7.3对本国产品的支持政策
政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
5.7.4书面澄清、说明或者补正
评审中发现《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《通知》规定要求的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。
5.8 根据江苏省财政厅、国家金融监督管理总局江苏监管局、江苏省地方金融监督管理局《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号）要求，参与采购活动且中标、成交的企业，可以用履约保函（保险）形式代替提供履约保证金。
[bookmark: _Toc32290]二、招标文件
[bookmark: _Toc25236][bookmark: _Toc92168008][bookmark: _Toc98669339][bookmark: _Toc100386042][bookmark: _Toc20732976][bookmark: _Toc98669697]6.招标文件组成
6.1 招标文件包括：
（1）投标邀请
（2）投标人须知                  
（3）拟签订的合同文本
（4）采购需求
（5）评标办法和标准
（6）投标文件（格式）
6.2 投标人获取本文件后，应认真阅读本文件中所有的事项、格式条款和规范等要求。
6.3 除非有特殊要求，招标文件不单独提供招标标的所在地自然环境、气象条件、公用设施等情况，投标人被视为熟悉上述与签订和履行合同有关的一切情况。
[bookmark: _Toc9069][bookmark: _Toc98669340][bookmark: _Toc100386043][bookmark: _Toc92168009][bookmark: _Toc20732977][bookmark: _Toc98669698]7．招标文件的澄清和修改
7.1 任何要求对招标文件进行澄清的潜在投标人，应及时联系项目联系人。
7.2 按照权责相一致原则，投标人提出的对于招标文件主要商务、技术指标的相关澄清、修改要求，由采购人负责答复并视情况作出澄清或修改的决定。
7.3 采购代理机构可以对已发出的招标文件、资格预审文件、投标邀请进行必要的澄清或者修改，但不改变采购标的和资格要求。澄清或者修改将在原公告媒体上发布更正公告，澄清或者修改的内容为招标文件、资格预审文件、投标邀请的组成部分。
7.4 澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构将在提交截止时间至少15日前；不足15日的，采购代理机构将顺延提交投标文件的截止时间。投标人应及时自行登录系统查看相应内容。
	7.5 如澄清或修改公告有重新发布招标文件的，投标人应下载最新发布的招标文件制作投标文件。因投标人自身原因未能及时获取的，一切后果由投标人自行承担。
[bookmark: _Toc13382]三、投标文件
[bookmark: _Toc28096]8.编制投标文件的工具
8.1 投标人须通过江苏政府采购网提供的最新响应文件制作软件编制投标文件。下载路径：江苏政府采购网—资料下载—《江苏省政府采购交易管理系统（苏采云）供应商操作指南》。
[bookmark: _Toc2738]9.投标文件语言及度量衡单位
9.1 投标人的投标文件以及投标人就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。投标人提交的支持性文件可以使用另一种语言，但相应内容应翻译成中文，在解释响应文件时以中文文本为准。 
9.2投标文件中所使用的计量单位除招标文件中另有特殊规定外，一律使用法定计量单位。
[bookmark: _Toc28518]10.投标文件的构成
10.1 投标文件分为资格部分、商务部分、技术部分和价格部分。
10.2 资格部分系指投标人提交的证明其有资格参加投标的文件。
10.3 商务部分系指投标人提交的证明其中标后有能力履行合同的文件。
10.4 技术部分系指投标人提交的能够证明投标人提供的货物（服务）符合招标文件规定的文件。
10.5 具体填写格式详见招标文件第六部分。
[bookmark: _Toc1951]11．投标文件的编制
11.1 投标人应仔细阅读招标文件，按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。
11.2 投标人在编制投标文件时，请按照招标文件第六部分规定的格式进行填写并提交到对应位置；若无对应位置，需在投标文件其他位置予以体现。系统中的投标文件格式与招标文件第六部分不一致的，以招标文件第六部分规定的格式为准。
11.3 如没有按照招标文件要求和规定-编制投标文件及提交相关资料，其风险应有投标人自行承担；投标文件编排混乱、文字表达不清或上传资料内容模糊所引起的不利后果，由投标人自行承担。
11.4 投标人必须保证投标文件所提供的全部资料合法、真实、可靠。
[bookmark: _Toc16681]12．投标保证金
12.1 本项目不收投标保证金。
[bookmark: _Toc20058]13．投标有效期
13.1 投标有效期为：投标文件自提交投标文件截止时间之日起90天内有效。投标人一旦获取了本招标文件并参加投标，即被认为接受了投标有效期的约定。
13.2 在特殊情况下，采购人于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式（如信件、传真或电报等）。投标人可以拒绝采购人的这一要求而放弃投标。同意延长的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。
[bookmark: _Toc30729]14.投标文件的式样和签署
14.1 投标人应通过响应文件制作软件使用数字认证证书对投标文件进行合成、电子签章及加密打包。
[bookmark: _Toc19244]15．投标文件的提交
15.1 投标文件提交
15.1.1 投标人须在招标文件规定的截止时间前，通过响应文件编制软件制作完成后，登录“苏采云”平台在规定时间内完成提交。时间以“苏采云”平台时间为准。
15.1.2 截止时间以后提交的投标文件，“苏采云”平台将拒绝接收上传的任何投标文件。投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等风险因素。
15.1.3 提交投标文件时，投标人须使用制作该投标文件的同一数字认证证书进行提交操作。
15.1.4提交完成后至解密前，投标人不能对加密投标文件时所使用的数字认证证书进行更新、续费，否则可能引起的投标文件解密失败等相关后果由投标人自行承担。
15.1.5因不可抗力事件造成的投标文件的损坏、丢失的，采购代理机构不承担责任。
15.2 采购代理机构可以通过修改招标文件自行酌情延长提交截止时间，在此情况下，推迟的提交截止时间将在系统中以书面形式通知已获取招标文件的潜在投标人，并在原公告媒体上发布公告。投标人应及时自行登录系统查看相应内容。
[bookmark: _Toc21861]16．投标文件的补充、修改或者撤回
16.1 在提交截止时间前，投标人可以对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回。投标人撤回电子响应文件，则认为其不再参与本项目投标活动。
16.2 投标人在提交截止时间前需要对投标文件进行补充、修改的，应当使用响应文件制作软件重新制作并提交。
16.3 在提交截止时间之后，投标人不得对其投标文件作任何补充、修改或撤回。
16.4 在提交截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间，投标人不得撤回其投标。
[bookmark: _Toc3906]四、开标及评标
[bookmark: _Toc28093]17．开标
17.1 采购代理机构将按招标文件规定的时间、地点主持开标。
17.2 投标人应当在开标前做好充分准备，使用制作该投标文件的同一数字认证证书准时参加开标。
17.3 投标人不足3家，不进入解密程序。
17.4 开标时，采购代理机构将在系统内发出解密的指令，投标人自行实施解密，限定在投标截止时间后30分钟内完成。解密时，投标人必须使用与制作投标文件时同一数字认证证书对投标文件进行解密，否则解密将会失败。
17.5 因投标人原因造成投标文件规定时间未解密或解密失败或无法正常打开投标文件的，采购代理机构将拒绝其投标。部分投标人投标文件未解密或解密失败的，程序可以继续进行。若解密成功的投标人不足三家，不进入后续程序。
17.6本项目在限定的解密时间内，只要有任一家投标人解密成功，即视为“苏采云”平台运行无故障。
17.7 电子投标文件解密全部完成后，按投标文件解密成功顺序向所有投标人宣布投标人名称、投标价格以及招标文件规定的其他内容。
17.8投标人须配合开标工作，否则一切后果由投标人自行承担。
[bookmark: _Toc11525]18.投标人资格审查
18.1 开标结束后，采购人或者采购代理机构将依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不进入后续程序。
[bookmark: _Toc8759]19．评标委员会组成
19.1 评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。
采购项目符合下列情形之一的，评标委员会成员人数应当为7人以上单数：
（一）采购预算金额在1000万元以上；
（二）技术复杂；
（三）社会影响较大。
评审专家对本单位的采购项目只能作为采购人代表参与评标，《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第四十八条第二款规定情形除外。采购代理机构工作人员不得参加由本机构代理的政府采购项目的评标。
评标委员会成员名单在评标结果公告前应当保密。
[bookmark: _Toc8176]20.投标人符合性审查
20.1 评标委员会将按照招标文件第四部分“评标办法和标准”第7项规定对通过资格审查的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定是否满足招标文件的实质性要求。符合性审查合格投标人不足3家的，不进入详细评审环节。
20.2根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）的要求，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序的情形包括：
1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%； 
2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%； 
3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%； 
4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。 
符合上述情形的相关供应商，评审委员会应对其启动异常低价投标（响应）审查程序，包括：要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。 
评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。
异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。 
20.3 投标文件澄清
20.3.1 投标人应根据评标委员会要求以书面形式对相关问题进行澄清、说明或者补正，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字确认。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
20.3.2投标人的澄清应登录“苏采云”平台进入“澄清事项”模块进行。
20.4 开标至评标结束期间，投标人应保持系统在线，如因投标人自身原因未在规定时间内按评标委员会要求进行澄清、说明或者补正的，一切后果由投标人自行承担。
[bookmark: _Toc27528]21．无效投标的情形
[bookmark: _Toc25706]21.1 投标人存在下列情况之一的，其投标无效：　
(1) 未在提交截止时间前提交有效加密文件的；
(2) 由于投标人原因，未在规定时间内对投标文件进行有效解密的；
(3) 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的； 
(4) 不具备招标文件中规定的资格要求的；
(5) 如是联合体，未提供有效联合体协议的；
(6) 不同投标人的法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的；    
(7) 投标文件中提供了虚假或失实资料的；    
(8) “信用中国”网站、中国政府采购网、“信用江苏”网站查询结果为失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为名单的；
(9) 为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的；
(10)如有委托代理人，未提供供应商为其缴纳社保证明材料的；
(11)报价超过招标文件中规定的预算金额或最高限价的；
(12)对招标文件规定的实质性要求的响应存在负偏离的；
(13)投标文件负偏离程度过大或过多，经评委会认定影响采购人实际使用的；
(14)投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的；
(15)投标文件含有采购人不能接受的附加条件的； 
(16)投标人存在串通投标情形的；
(17)符合招标文件前款第20.2条规定的异常低价投标情形，评审委员会已启动异常低价投标审查程序，要求提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，而投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的；
(18)法律、法规、规章（适用本市的）及省级以上规范性文件（适用本市的）规定的其他无效情形。
[bookmark: _Toc10485]22. 串通投标的情形
[bookmark: _Toc18228]22.1 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：
（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制； 
（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
（5）不同投标人的投标文件相互混装。
[bookmark: _Toc31875]23.投标文件详细评审
23.1 评标委员会将按照招标文件第五部分“评标办法和标准”第8项规定，对符合性审查合格的投标文件进行商务、技术和价格评估，综合比较与评价。
[bookmark: _Toc29025]24.评标过程的保密
24.1 在评标过程中，如果投标人试图在投标文件审查、澄清、比较及授标建议等方面向采购人、采购代理机构或参加评标的人员施加任何影响，都将会导致其投标无效。
24.2 评标将在严格保密的情况下进行，除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。
[bookmark: _Toc17814]25．废标的情形
25.1 出现下列情形之一的，将予废标：
（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；  
（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；  
（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
（4）因重大变故，采购任务取消的； 
废标后，采购人应当将废标理由通知所有投标人。
[bookmark: _Toc7414]五、确定结果
[bookmark: _Toc5515]26.确定中标人
26.1采购代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。
[bookmark: _Hlk132702541][bookmark: _Hlk132702790]26.2采购人自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，按《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部87号令）相关规定执行。
[bookmark: _Toc32673]六、授予合同
[bookmark: _Toc5645]27．中标通知书
27.1 自中标人确定之日起2个工作日内，采购代理机构向中标人发出中标通知书，同时编制发布采购结果公告。
27.2中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。
[bookmark: _Toc9265]28.履约保证金
28.1□本项目不收取履约保证金
☑本项目中标供应商应提交合同金额 10 %的履约保证金（不得超过政府采购合同金额的10%），履约保证金应以支票、汇票、本票、保函、保险保单等非现金形式缴纳或提交。
履约保证金退还的方式：以银行电汇、网上银行、数字人民币形式缴纳履约保证金的，退回至投标人存款账户或投标人数字人民币账户；以保函、担保、保险等形式缴纳履约保证金的，在保函、担保、保险约定的保证期限届满之日起自行失效；
履约保证金退还的条件： 
货物类项目，项目验收合格，出具验收报告及履约保证金收据申请退付；
履约保证金退还时间：采购单位收到投标人退付申请后5个工作日内退还；
履约保证金不予退还情形：除不可抗力外，投标人不履行与采购人订立的采购合同的，履约保证金不予退还，给采购人造成的损失超过履约保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿；
逾期退还履约保证金的违约责任：除应当退还履约保证金外，还应当按中国人民银行同期贷款基准利率上浮 20％后的利率支付超期资金占用费，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。
支持和鼓励中标人自愿使用履约（保函）保险代替缴纳履约保证金。省财政厅已上线政府采购电子履约保函（保险）平台，平台可通过域名 www.jsdzbh.com 直接访问，也可通过江苏省政府采购网、“苏采云”平台链接访问。
[bookmark: _Toc22330]29．签订合同
29.1 采购人应当自中标通知书发出之日起15日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。招标文件、中标人的投标文件、澄清文件、中标通知书，均为签订合同的依据。
29.2中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。中标供应商无正当理由拒不与采购人签订合同的，报政府采购监管部门依法处理。
29.3 政府采购合同应当包括采购人与中标人的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。
29.4采购人应当自采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在政府采购指定媒体予以公告。
29.5合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物或者服务时，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。
29.6采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。

[bookmark: _Toc28847]七、询问、质疑、投诉
[bookmark: _Toc27606]30．询问
30.1供应商对招标活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或采购代理机构将在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。
[bookmark: _Toc17984]31．质疑
31.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑。否则，采购人或采购代理机构不予受理。因项目需求、供应商资格条件、评审规则、合同文本、资格审查引起的质疑由采购人进行答复；除此以外的事项引起的质疑由采购代理机构进行答复。
以上规定的供应商应知其权益受到损害之日，是指：
（1）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。
31.2 供应商应按照“谁主张、谁举证”的原则对质疑内容提供相关证明材料，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商不得虚假质疑和恶意质疑，如通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招投标活动正常进行的，属于严重不良行为，采购人将提请政府采购监管部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。
31.3 供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，将只对供应商第一次质疑作出答复。采购人负责处理和答复所有质疑内容，采购人质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。
31.4采购人不得拒收质疑供应商在法定质疑期内发出的质疑函，应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。
31.5本项目采购人及江苏万信项目管理有限公司只接收以纸质原件形式送达的质疑。（本项目采购人及采购代理机构不接受未填写快递运单的快件）
接收部门：江苏万信项目管理有限公司
接收地址：丹阳市开发区兰陵路77号名仕苑写字楼一楼西南角
联 系 人：宋江辉
联系电话：0511-86531589
31.6以下情形的质疑不予受理：
31.6.1内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。
31.6.2超出政府采购法定期限的质疑。
31.6.3以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。
31.6.4未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。
31.6.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。
[bookmark: _Toc11285]32．投诉
32.1质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向采购人所属预算级次本级政府采购监管部门投诉。
32.2以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。
[bookmark: _Toc20807]八、诚实信用和解释权
[bookmark: _Toc31694]33．诚实信用
33.1投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。
33.2 供应商不得以向采购人或采购代理机构工作人员、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。经查实供应商有此行为的，将在“镇江市公共资源交易服务平台-政府采购”网站公告，政府采购监管部门将供应商列入不良行为记录名单，按照政府采购有关规定处理。
33.3 供应商不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取中标处理。
33.4 供应商应自觉遵守开标、评标纪律，扰乱开标评标现场秩序的，属于失信行为，根据《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》，失信行为将被记入供应商诚信档案。
33.5 根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信息记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）、江苏省财政厅《关于做好政府采购信用信息查询使用及登记等工作的通知》（苏财购〔2016〕50号）等文件精神，采购人在项目资格审查时对参加本项目的各供应商进行信用记录查询，信用记录查询渠道为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、“信用江苏”网站（http：//www.jscredit.gov.cn），信用记录查询截止时间为项目资格审查结束时，信用信息查询记录及证据留存的具体方式为打印或网页截图。对存在失信信息的供应商（列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商）应当拒绝其参与政府采购活动。
[bookmark: _Toc4953]34.适用法律及约束力
34.1 投标人一旦获取了本招标文件并参加投标，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。
34.2 本次招标及由本次招标产生的合同受中华人民共和国法律制约和保护。
[bookmark: _Toc5895]35.解释权
35.1除相关法律、法规规定外，本招标文件的解释权归采购代理机构所有。

[bookmark: _Toc15869]第三部分  合同条款





丹阳市政府采购合同
  





项目编号：JSZC-321181-DYWX-G2026-0026
项目名称：丹阳市教育系统数字家园项目
采购单位：丹阳市教师发展中心
服务单位：
[bookmark: _Toc2754]
根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定和JSZC-321181-DYWX-G2026-0026（项目编号）的公开招标的采购结果，按照平等、自愿、公平、诚实信用和绿色的原则，经甲方和乙方协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。
[bookmark: _Toc24059][bookmark: _Toc3029][bookmark: _Toc27735][bookmark: _Toc2232]1.1合同组成部分
下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：
1.1.1本合同第一部分、第二部分、第三部分及其补充合同、变更协议；
1.1.2中标或者成交通知书；
1.1.3投标或者响应文件（含澄清或者说明文件）；
1.1.4采购文件（含澄清或者修改文件）；
1.1.5其他相关采购文件。
[bookmark: _Toc21295][bookmark: _Toc27126][bookmark: _Toc24300]1.2货物（可附货物清单）
1.2.1货物名称、品牌、规格型号等：    /    ；
1.2.2货物数量：    /    ；
1.2.3货物质量：    /    ；
[bookmark: _Toc21631][bookmark: _Toc21551][bookmark: _Toc23292]1.3 服务（可附服务清单）
1.3.1服务内容：完成教育数字化基础平台、智能应用创编平台、智能体、教师发展画像、智能研修等多模块部署整合，开展数据治理、第三方系统对接、信创适配、安全测评、云资源租用，提供项目实施、人员培训及售后运维等全套服务。具体服务内容详见采购文件；
1.3.2服务标准：按采购需求完成各平台模块部署、功能开发与联调，保障系统稳定可靠、满足信创及安全测评要求；实现数据互通、第三方系统正常接入；按期完成实施交付与验收，做好人员培训；运维期间及时响应故障处置，持续保障平台各项业务功能正常运行，达到项目预期建设目标；
1.3.3技术保障：依托成熟技术架构开展平台建设，落实信创适配与网络安全管控，做好数据治理与系统集成；配备专业技术团队负责实施、联调及问题排查，保障各模块稳定对接；建立技术响应机制，保障系统上线后持续稳定运行，满足项目各项功能与性能指标要求；
1.3.4 服务人员组成：本项目的项目负责人为      ；其他服务人员详见投标响应文件；（投标文件中按要求提供了服务人员姓名的，需填写具体服务人员姓名作为履约验收条件）
[bookmark: _Hlk134193344]提醒：详细服务要求可在合同专用条款中列出
1.4合同金额
合同金额包括提供招标范围内确定的采购内容、税金及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。同时，除非合同条款中另有规定，合同总金额在合同履行期间不因市场变化因素而变动。本项目采用以下第1.4.1条款规定的计价方式计价。
☑1.4.1总价合同。
本项目合同总价（含税）为：￥        元（大写：人民币         元）。
[bookmark: _Hlk134193576][bookmark: _Toc30158][bookmark: _Toc26916][bookmark: _Toc3654][bookmark: _Toc30506][bookmark: _Toc14993][bookmark: _Toc1814][bookmark: _Toc10340][bookmark: _Toc22618]1.4.2单价合同，本合同单价（含税）标准为： / 。计量方式为： / 。单价合同，在合同履行期间内，根据实际完成的工作量据实结算，但结算总价上限不得超过预算金额或者双方确定的金额￥  / 元（大写： / 元人民币）。
1.4.3其他计价方式：/。
1.5履约保证金
乙方（☑是 / □否）需要支付履约保证金。
1.6预付款
乙方（□需要 / □不需要）甲方支付预付款。
若需要支付预付款的，则：
1.6.1预付款比例、支付方式、时间详见合同专用条款1.6.1；
1.7资金支付
1.7.1甲方应严格履行合同，及时组织验收，验收合格后及时将合同款支付完毕。对于满足合同约定支付条件的，甲方自收到乙方提供的相应金额的正规发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，有条件的甲方可以即时支付。甲方不得以机构变动、人员更替、政策调整、单位放假等为由延迟付款。
1.7.2资金支付的方式、时间和条件详见合同专用条款1.7.2。
[bookmark: _Toc19304][bookmark: _Toc2846][bookmark: _Toc32071]1.8货物（服务）交付期限、地点和方式
[bookmark: _Hlk134193824]1.8.1交付期限：详见合同专用条款1.8.1；
1.8.2交付地点：详见合同专用条款1.8.2；
1.8.3交付方式：详见合同专用条款1.8.3。
[bookmark: _Toc19554][bookmark: _Toc27250][bookmark: _Toc21423]1.9违约责任
1.9.1 除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式交付货物或服务，那么甲方可要求乙方支付违约金，每延迟一日，违约金按合同金额的0.05%计算，最高限额为本合同金额的30%；甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；
1.9.2 除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，乙方可要求甲方支付违约金，每延迟一日，违约金按应付而未付款的0.03%计算，最高限额为本合同总价的2%；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；
1.9.3 除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；
1.9.4 除前述约定外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；
1.9.5如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标或者成交结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。
1.9.6违约责任合同专用条款1.9.6约定其他责任的，从其约定。
[bookmark: _Toc16021][bookmark: _Toc28375][bookmark: _Toc15583]1.10合同争议的解决
1.10.1本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，向甲方所在地人民法院起诉。
1.10.2如对任何争议向人民法院提起诉讼，除争议事项或争议事项所涉及的条款外，双方应继续履行本合同项下的其它义务。
1.11合同生效及其他
1.11.1本合同自双方签字或盖章时生效。
1.11.2本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。 


甲方（盖章）：                           乙方（盖章）：
统一社会信用代码：                统一社会信用代码或身份证号码（乙方为自然人）：

法定代表人或                             法定代表人或
授权代表签名：                           授权代表签名： 
约定送达地址：                           约定送达地址：

签订日期：    年    月   日



[bookmark: _Toc17935]第二部分 合同一般条款
[bookmark: _Toc31524]2.1定义
本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：
2.1.1“合同”系指采购人和中标或成交供应商签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。
2.1.2“合同价”系指根据合同约定，中标或成交供应商在完全履行合同义务后，采购人应支付给中标或成交供应商的价格。
2.1.3“货物”系指中标或成交供应商根据合同约定应向采购人交付的一切各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、机械、仪表、备件、计算机软件、产品等，并包括工具、手册等其他相关资料。
2.1.4“服务”系指中标或成交供应商根据合同约定应向采购人履行的除货物和工程以外的其他政府采购对象，包括采购人自身需要的服务和向社会公众提供的公共服务。
2.1.5“甲方”系指与中标或成交供应商签署合同的采购人；采购人委托采购代理机构代表其与乙方签订合同的，采购人的授权委托书作为合同附件。
2.1.6“乙方”系指根据合同约定交付货物的中标或成交供应商；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。
2.1.7“现场”系指合同约定货物将要运至或者安装的地点。
[bookmark: _Toc16732]2.2技术规范
货物或服务所应遵守的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其技术规范偏差表(如果被甲方接受的话)相一致；如果采购文件中没有技术规范的相应说明，那么应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。
[bookmark: _Toc31164]2.3知识产权
2.3.1乙方应保证甲方在使用该货物、服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其著作权、专利权、商标权等知识产权方面的起诉。如果任何第三方提出侵权指控或赔偿要求，乙方必须与第三方交涉，并承担发生和可能发生的一切损失、费用和法律责任。如由于乙方不积极与第三方交涉，甲方有权应诉或进行和解，其发生的费用由乙方承担。乙方还应及时澄清相关信息，使甲方声誉免受损害，甲方保留追责的权利。
2.3.2具有知识产权的计算机软件等货物或技术成果的知识产权归属，详见合同专用条款2.3.2。
[bookmark: _Toc15669]2.4包装和装运
2.4.1除合同专用条款2.4.1另有约定外,乙方交付的全部货物,均应采用本行业通用的方式进行包装，没有通用方式的，应当采取足以保护货物的包装方式，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。如有必要，包装应适用于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损地运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失等一切风险均由乙方承担。
2.4.2甲方对项目中要求商品包装和快递包装符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》具体包装需求标准的，政府采购合同应当载明对乙方提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。 
2.4.3装运货物的要求和通知，详见合同专用条款2.4.3。
[bookmark: _Toc17391]2.5履约检查和问题反馈
2.5.1甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定交付货物或服务进行履约检查，以确保乙方所交付的货物能够依约满足甲方之项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合；
2.5.2合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。
[bookmark: _Toc14210]2.6技术资料和保密义务
2.6.1乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合；
2.6.2乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；
2.6.3除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何依法不予公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施和方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。
2.6.4除履行本合同义务内容所需外，未经对方事先书面同意，任一方不得擅自使用、复制商标、标志、商业信息、技术及其他资料。
2.6.5本保密条款长期有效，本合同变更、终止或解除等均不影响本条款的效力。
[bookmark: _Toc5110]2.7 质量保证
2.7.1 乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给甲方，以便甲方进行监督检查；
2.7.2 乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。
[bookmark: _Toc11714]2.8 货物的风险负担
货物或者在途货物或者交付给第一承运人后的货物毁损、灭失的风险负担详见合同专用条款2.8。
[bookmark: _Toc5334]2.9 延迟交付
甲乙双方签订合同后，乙方应按照合同约定履行合同义务，除不可抗力外，乙方不得延迟交付。在合同履行过程中，如果因不可抗力，乙方遇到不能按时交付的情况，应及时以书面形式将不能按时交付的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长交货的具体时间。
[bookmark: _Toc15456]2.10 合同变更
合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。
[bookmark: _Toc225]2.11 合同转让和分包
2.11.1合同的权利义务依法不得转让，但经甲方同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，并与分包供应商就分包项目向甲方承担连带责任。享受中小企业扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。
2.11.2乙方采取分包方式履行合同的，甲方可直接向分包供应商支付款项。
[bookmark: _Toc19888]2.12 不可抗力
2.12.1如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使不能履行本合同部分或全部义务的，甲方和乙方应当积极寻求以合理的方式履行本合同，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订本合同。
2.12.2如不可抗力无法消除，致使合同目的无法实现的，双方均有权解除合同，且均不互相索赔。
2.12.3 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在合同专用条款2.12.3约定时间内以书面形式变更合同；
2.12.4受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在合同专用条款2.12.4约定时间内以书面形式通知对方当事人，并在合同专用条款2.12.4约定时间内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。
[bookmark: _Toc30011]2.13 税费
与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定。
[bookmark: _Toc32225]2.14乙方破产
如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。
[bookmark: _Toc10894]2.15 合同中止、终止
2.15.1 双方当事人不得擅自中止或者终止合同；
2.15.2合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。
[bookmark: _Toc17248]2.16检验和验收
2.16.1货物或服务交付前，乙方应对货物或服务的质量、数量等方面进行详细、全面的检验，并向甲方出具证明货物或服务符合合同约定的文件；货物或服务交付时，甲方有权组织验收合同专用条款2.16.1，甲方可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为参考资料一并存档。政府向社会公众提供的公共服务项目，验收时还应当邀请服务对象参与并出具意见。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并依法接受相应的处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，甲方应当及时报告本级政府采购监管部门。
2.16.2甲方按照合同约定的技术、服务、安全标准，组织对每一项技术、服务、安全标准的履约情况组织验收后，出具验收书。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。
2.16.3 检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力详见合同专用条款2.16.3。
[bookmark: _Toc1102]2.17 通知和送达
2.17.1任何一方因履行合同而以合同第一部分尾部所列明的传真或电子邮件发出的所有通知、文件、材料，均视为已向对方当事人送达；任何一方变更上述送达方式或者地址的，应于3个工作日内书面通知对方当事人，在对方当事人收到有关变更通知之前，变更前的约定送达方式或者地址仍视为有效。
2.17.2以当面交付方式送达的，交付之时视为送达；以传真、电子邮件方式送达的，以传真、电子邮件到达受送达人特定系统之时视为送达；以邮寄方式送达的，以回执上注明的收件日期视为送达。
[bookmark: _Toc10119]2.18计量单位
除技术规范中另有规定外,合同的计量单位均使用国家法定计量单位。
[bookmark: _Toc13123]2.19合同使用的文字和适用的法律
2.19.1合同使用汉语书就、变更和解释；
2.19.2合同适用中华人民共和国法律。
[bookmark: _Toc31115]2.20政府采购信用融资
乙方在签订政府采购合同时如遇到资金困难，甲方应当按照镇江市财政局和中国人民银行镇江市中心支行联合印发《关于转发〈关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知〉的通知》要求协助乙方办理信用融资工作，但甲方不保证信用融资能获得金融机构批准。
[bookmark: _Toc19758]2.21合同份数
合同份数按合同专用条款2.21规定，每份均具有同等法律效力。
[bookmark: _Toc30210]
第三部分 合同专用条款
本部分是对前两部分的补充和修改，如果前两部分和本部分的约定不一致，应以本部分的约定为准。本部分的条款号应与前两部分的条款号保持对应；与前两部分无对应关系的内容可另行编制条款号。
	条款号
	约定内容

	1.4.1
	/

	1.5.2
	本项目中标供应商应提交合同金额10%的履约保证金（不得超过政府采购合同金额的10%），履约保证金应以支票、汇票、本票、保函、保险保单等非现金形式缴纳或提交。

	1.6.1
	□ 经双方协商乙方自愿放弃预付款。
□ 合同签订后甲方收到乙方提供的相应金额的正规发票后10个工作日内，支付合同价10%的预付款。

	1.7.2
	项目全部建设内容实施完成并上线试运行后，支付至合同总价的30%；试运行期满、项目验收合格后，支付至合同总价的80%；剩余合同尾款，待三年维保期届满履约验收合格后一次性付清。
注：以上付款期限为甲方收到乙方提供的相应金额的正规发票后10个工作日内支付。

	1.8.1
	交付时间：需在2026年12月31日前完成系统集成部署及上线运行工作。项目试运行周期为8个月，试运行结束时间不得早于2027年8月30日。试运行期满，且试运行期间各项指标满足采购需求约定，方可组织项目竣工验收。
维保服务期限：本项目维保期自项目验收合格之日起3年。

	1.8.2
	采购人指定地点

	1.8.3
	乙方完成项目建设，提交全套项目交付成果（含平台软件、文档资料、培训材料、运维手册等），完成系统部署上线，开展不少于8个月试运行，配合甲方组织项目竣工验收；所有成果资料纸质版、电子版一并移交甲方。

	1.9.6
	/

	2.3.2
	（1）本项目所使用的底层基座、通用引擎、基础框架的相关著作权归原权利人，乙方已取得合法转授权权限，授予甲方永久免费、不可撤销的境内使用权；甲方可自行或委托第三方开展运维、集成、适配改造，乙方保证上游授权期限覆盖甲方永久使用，不得通过密钥、接口、版本升级限制甲方行使前述使用权，该基座相关授权费用已包含在合同总价内。
（2）凡为本项目专门定制开发的全部业务代码、脚本、接口、低代码应用模板、智能体业务模板、业务文档、调研报告、数据治理成果等定制成果全部知识产权（含源代码）归甲方（丹阳市教师发展中心）所有，项目竣工验收时乙方完整交付全部源代码、源文件、设计文档，甲方有权复制、修改、二次开发、委托第三方运维复用。乙方不得将本项目定制成果用于其他项目。
（3）甲方全部业务与师生数据所有权归甲方，乙方仅限本项目使用，严禁用于模型训练与对外共享。合同终止后乙方必须彻底销毁全部数据副本并提交销毁确认书，严格遵守《个人信息保护法》。
（4）第三方软件、开源组件、AI大模型底座知识产权归原权利人。乙方须提供完整授权清单，保障甲方全周期合法使用，承担开源合规风险；严禁将甲方师生数据用于模型训练，全部授权费用已包含在合同总价内。
（5）乙方承担全部知识产权瑕疵担保责任。若发生侵权纠纷，由乙方全权应诉并承担全部赔偿款、诉讼费、律师费、鉴定费等全部损失。

	2.4.1
	/

	2.4.3
	/

	2.8
	/

	2.12.3
	因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在7天内以书面形式变更合同。

	2.12.4
	如果双方由于不可抗拒力的任何事故（须经双方认同），致使影响合同履行时，履行合同的期限应予延长，延长期限相当于事故影响的时间。
本条所述的“不可抗拒力”系指双方无法控制、不可预见的事件。这些事件包括但不限于：战争、严重水灾、台风、地震、突发疫情以及其他双方商定的事件。
受事故影响的一方应在不可抗拒力事故发后尽快以传真通知对方，双方应通过友好协商在合理时间内达成进一步履行合同的协议。

	2.16.1
	验收时间：项目试运行期满，乙方完成自检且结果合格后，提交全套验收资料及试运行报告，向甲方提出书面验收申请。待验收条件满足后，采购人将按照《江苏省政府采购履约验收管理办法》（苏财规〔2024〕7号）规定，在5个工作日内启动履约验收工作，并适时组织验收。
验收方式：甲方按照《江苏省财政厅关于印发 <江苏省政府采购履约验收管理办法> 的通知》（苏财规〔2024〕7号）规定组建验收小组，采取资料审查、系统现场核查、功能演示、抽样核验相结合的方式开展履约验收。
验收内容：包括但不限于组成合同文件所要求的服务内容或承诺，具体为本项目服务质量、服务进度、人员及设备配备情况、项目需求、服务承诺等。

	2.16.3
	严格按照《江苏省财政厅关于印发<江苏省政府采购履约验收管理办法>的通知》（苏财规〔2024〕7号）相关要求，成立验收小组，负责采购项目履约验收具体工作。

	2.21
	本合同经甲方、乙方签字盖章后生效。本合同一式肆份，甲乙双方、财政监督管理部门、见证方各壹份。

	3.1
……
	……
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第四部分 采购需求
[bookmark: _Toc22907]一、项目概况
针对丹阳市教育信息化碎片化建设、数据孤岛、系统繁杂、城乡资源不均衡、信创合规不足、运维成本高等现状，建设丹阳教育数字家园一体化平台。项目整合教育数字化基础平台、智能应用创编平台、智能体、教师发展画像、智能研修等模块，开展数据治理、第三方系统接入、信创适配、安全测评、云资源租用、实施培训及售后运维服务。
项目所属行业：软件和信息技术服务业
二、技术部分
	序号
	采购内容
	功能模块
	技术要求

	1
	教育数字化基础平台服务
	数智空间
	提供Web端与移动端统一入口，面向教师、学生、家长、管理者提供个人管理、消息管理、应用管理、多角色管理等基础能力，实现应用、信息、数据、服务的个性化推送与多终端互通。
一、WEB端空间
1、需为区级和学校用户提供平台登录，需支持在浏览器通过账号密码登录平台，同时需支持通过移动端 APP扫码登录平台；需支持密码找回功能帮助用户在忘记密码后可以找回密码；
2、需为区级和学校用户提供用户空间，实现不同角色针对多种业务场景的一屏通办；为学校管理员、教师、学生和家长角色提供通消息、待办、个人信息、宣传栏和我的应用组件，其中个人信息支持展示头像、姓名、角色等信息，消息支持查看已接收到的消息和待办，宣传栏支持学校管理员配置宣传图片及跳转到地址；我的应用支持每个用户自行配置常用应用；
3、为学校用户提供班级空间：
（1）需支持网页端班级空间功能；
（2）需支持班级动态的发布与查阅，分享生活点滴，创建动态可需支持文字动态、图片动态，视频动态；
（3）需支持教师上传优秀作品展示，标记所属学生；学生和家长可查看优秀作品，共同学习进步；
（4）需支持创建班级相册，上传、下载、管理相册图片，分享班级活动精彩瞬间；
（5）需支持全班老师共同进行班级文件管理，需支持自定义文件夹，可自由归类管理各科和各类型文件；需支持班内学生和家长查看和下载班级文件； 
（6）需支持班级管理功能，对班级基本信息，如班级昵称、班徽、口号进行维护，需支持为班级成员重置密码； 
4、需支持统一导航服务，包含平台导航和应用导航，需支持统一的导航样式；
（1）导航需提供统一消息中心功能，需提供消息提醒，包括消息中心和待办事项的显示、删除功能；
（2）导航需提供快捷应用功能，支持管理员进行个性化配置，展示应用的快捷入口；
（3）导航需提供多角色身份切换服务，支持通过身份切换完成业务数据的切换；
（4）导航需为用户提供统一退出功能，返回至登录页面；
（5）导航需支持管理员快捷跳转至管理员后台；
5、需提供平台个性化设置功能，包括需支持按平台进行统一设置，包括导航主题、LOGO、用户空间的背景图的统一配置；
6、个人管理需支持个人信息查看、管理，包括用户头像、姓名等数据；需支持修改密码；支持绑定手机、绑定邮箱设置；
二、移动端空间
1、即时沟通需支持移动端即时沟通功能，满足通讯录查询、群聊管理、发送即时信息： 
（1）需支持依据权限范围按组织架构查看学校部门、班级内部成员的基本信息和沟通消息信息，通讯录支持通过搜索快速找人； 
（2）需支持按照组织架构自动生成群组关系，包含围绕部门的部门群，围绕家校的家校群，围绕班级的班级群；老师可对学生、家长进行单聊禁言，支持班主任对班级成员（学生、家长）的聊天权限进行管控，同时群主或群管理员可对群成员执行群聊禁言操作，群主可设置是否只允许群主或管理员添加群成员，打造安全的校园聊天环境；支持群成员查看群名、群公告、群相册、群文件、群成员详情、搜索和清理聊天记录、设置聊天置顶及消息免打扰，支持群投诉；支持群接龙工具，可快速收集信息，成员可填写和查看接龙结果； 
（3）需支持聊天内容支持文字、表情、图片、拍照、拍视频、文件格式，支持便捷发送常用语；支持已发送消息的复制、引用、撤回，撤回后的文本消息可编辑后重新发送；并支持通过PIN消息对指定成员进行强提醒，成员可发送回执； 
（4）需支持针对家校场景的权限管理功能，支持管理员设置家长和学生的通讯录查看范围和聊天对象，支持班主任撤回家长或学生发送的消息；
2、需为区级和学校用户提供消息待办：
（1）需支持移动端统一消息待办提醒，通过消息条目可以快捷跳转消息处理界面；
（2）消息列表通过“一键已读”操作快速消除消息提醒；对不重要的消息可执行删除操作；
（3）消息列表可展示不少于3个月的数据；需支持消息实时刷新；
3、需为区级和学校用户提供工作台：需支持在移动端工作台按角色展示学校开通的应用，支持用户设置管理自己的常用应用；需支持基于用户角色及使用行为，在工作台个性化展示相关消息数据及服务入口。
4、需为学校用户提供班级空间： 
（1）需支持移动端班级空间功能； 
（2）需支持班级动态的发布与查阅，分享生活点滴，创建动态可需支持文字动态、图片动态，视频动态；
（3）需支持教师上传优秀作品展示，标记所属学生；学生和家长可查看优秀作品，共同学习进步；
（4）需支持创建班级相册，上传、下载、管理相册图片，分享班级活动精彩瞬间；
（5）需支持全班老师共同进行班级文件管理，需支持自定义文件夹，可自由归类管理各科和各类型文件，同时需支持搜索、移动和删除文件的常见操作；需支持班内学生和家长查看和下载班级文件； 
（6）需支持班级管理功能，对班级基本信息，如班级昵称、班徽、口号进行维护，需支持为班级成员重置密码； 
（7）需提供话题讨论工具，学生家长可围绕话题提交作品，展开讨论：老师可创建话题讨论，学生和家长可接收并参与讨论发言，可添加图片、视频、音频、文档作为发言附件。需支持教师导出发言；
5、需为区级和学校用户提供 “我的”个人中心功能： 
（1）个人账号信息管理，包括设置头像、设置手机号、密码修改和找回，可显示所属机构或学校、班级的组织信息；支持家长通过绑定孩子来设置和孩子的关系，支持一个家长多个孩子的绑定关系；对同时有多个角色的用户提供身份切换服务； 
（2）支持查看个人收藏的聊天内容，包含文本、图片、视频、文档； 
（3）支持进行系统设置，包括消息提醒打开或关闭、查看隐私政策及用户协议、版本更新、意见反馈；
6、多终端互通服务 支持移动端与web端互通服务： 
（1）基于平台用户中心服务实现手机端统一用户信息、应用统一认证；支持账号、手机号登录，并提供与第三方平台登录认证的服务能力；为方便用户使用，支持基于手机设备一键登录； 
（2）需支持手机端与web端推送的消息数据互通； 
（3）需支持手机端与web端同一应用的业务数据互通。
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	组织中心
	提供统一基础数据管理、统一身份认证、群组管理与统计分析，通过统一账号体系实现"一号通"、通过统一身份认证实现"人头准"，分级管理机构、人员、班级基础数据。
一、用户数据管理
（一）机构用户数据管理
1、需支持对教育管理机构基础数据的管理；
2、市区级基础数据管理需能支持对区域级的包括教研员和机构人员的管理和维护，需支持查看各个学校的基础数据；
3、机构管理：机构管理需包含机构内的部门管理和人员管理两部分，主要对当前机构内的基础数据进行管理；其中部门管理需支持新增、删除部门，需支持添加部门人员、清空人员；人员管理需支持新增人员及从机构移除人员，支持对人员的角色进行设置；
4、下辖部门管理：需支持查看下辖机构内的所有部门，包含部门名称、部门介绍、部门人数、上级部门；同时需支持查看部门内的成员信息；默认展示人员姓名、帐号、身份证、所属部门、角色、手机号；
5、下辖学校管理：需支持查看机构管辖学校清单，默认学校列表页是根据机构所属区域查询，也需可支持跳转校级平台，并可管理学校、教师、学生基础数据，包括查看、增加、删除、修改学校班级、学生、教师、教学数据。
（二）学校用户数据管理
1、班级管理：需支持按在读、未入学、已毕业3个大类别小学、初中、高中三学段管理学校所有班级，支持单个或批量新增各校区、各学段、各年级的行政班和分层班；针对任意班级可查看班级教师数及学生数，并可进入班级设置班主任、副班主任、任课老师及新增管理班级学生；
2、学生管理，需支持单个或批量维护学生信息，包括批量新增学生、批量修改学生、批量调班、批量导出学生、批量生成条码、学生异动；批量生成学生账号支持按照学籍号、全国学籍号、教育ID号和身份证号多种方式来快速生成，需同时支持加前后缀；批量修改学生和批量调班支持在线编辑，可以通过学生姓名进行自动匹配；
3、教师管理：需支持单个或批量维护教师信息，包括批量新增教师、批量修改教师、批量导出教师、维护教师部门关系；批量生成教师账号支持按照证件号和教职工编号多种方式来快速生成，同时支持加前后缀；
4、教师安排：需支持按学年学期教学周期来维护所有班级的任课教师、年级主任、学科组长、备课组长和学校领导（包括校长和副校长）；
5、分层班：需支持按学年学期教学周期来维护分层班，同时支持维护分层班下的学生；
6、基础设置：需支持维护排课所属的基础数据，如课节时间、班级课时、班级教室。
（三）群组管理
1、需支持管理员创建、编辑、删除群组； 
2、需支持添加、移除群组成员，支持批量导入成员，支持成员移除； 
3、需支持设置群组组长，群组组长可管理本群组成员及群组信息；  
（四）管理员设置
1、需支持学校管理员默认被设置为主管理员，可以使用基座管理后台全部功能；
2、需支持主管理员设置子管理员；
3、需支持设置子管理员的管理后台权限及应用管理权限；子管理员可以访问基座管理后台，并使用有权限的功能。
二、统一身份认证
1、统一身份认证服务需支持为接入平台的应用提供统一的用户身份认证和管理服务; 接入应用无需自建用户数据，以统一身份认证平台提供的用户身份信息为统一的身份信息源；
2、统一身份认证服务需提供单点登录（SSO）接口，为平台中的应用系统集成提供统一的身份认证标准；
3、单点登录接口需支持向三方应用开放，允许三方应用通过对接方式实现免登；
4、用户只需通过浏览器界面登录一次，即可通过单点登录系统访问后台的多个用户权限内的Web应用系统，无需逐一输入用户名、密码登录。
三、日志
1、需为学校用户提供日志功能；
2、需支持对用户基础数据增、删、改操作行为的进行记录，提高系统数据安全性；
3、需提供系统操作界面，支持管理员查看操作时间、行为、操作内容和操作人；
4、需支持管理通过时间范围、操作行为、操作人进行查询。
四、统计分析
1、需支持数据统计概览，包括区域内机构总数、机构人数、学校数、教职工数、学生数、班级总数的统计展示；
2、需支持学校概况统计，包括学校学段分布、学校学制分布的统计展示；
3、需支持班级概况统计，包括班级年级分布、分层班学科分布的统计展示；
4、需支持教师概况统计，包括教职工年龄分布、教职工性别分布、专任教师学段分布、专任教师学科分布的统计展示；
5、需支持学生概况统计，包括学生学段分布、学生年级分布、学生性别分布的统计展示；
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	应用中心
	统一汇聚统建应用、第三方生态应用、学校自建应用，实现统一入口、统一管理、统一鉴权；提供开放平台与标准化API，支持第三方安全接入、应用一键审批、上下级共享与活跃度分析。
一、开放平台
1、需对外提供单独的应用开放平台，需支持第三方公司及开发者注册开发者账号；账号注册过程中，需提供开发者上传身份信息、资质信息的入口，保障开发者信息的真实有效；
2、需支持应用开发者进行应用的接入，并提供标准的应用接入流程和规范，让开发者按照应用发布流程发布第三方应用；
3、需支持开发者在开放平台创建新应用，开发者需提供应用名称，应用简称，应用简介，应用图标，适用角色，应用分类信息，提交后即可创建应用成功；
4、需支持开发者按照应用适用终端配置不同的主页信息；
5、需支持开发者配置应用介绍及截图；
6、需向开发者提供权限管理、订阅事件和敏感数据服务，需支持开发者申请相关权限；
7、需支持开发者维护版本信息应用版本信息，进行应用版本管理；
8、需支持开发者提交应用授权申请，提交申请后会被对应学校的管理员进行审核，审核通过后应用即授权成功；
9、需支持开发者对自己创建的应用进行管理，包括查看、修改、生成SDK功能，对于未授权的应用可以进行删除；
10、需在应用开发者在集成能力时向开发者提供能力调用调试工具，方便开发者快速调试接口；
11、需提供文档中心，为第三方开发者提供的应用开发指南和应用规范标准，在文档中心，可以查阅到开放平台为开发者提供功能和服务文档，帮助开发者减少融入平台生态的门槛；
12、需支持为第三方开发者提供的问题反馈渠道，开发者可以将问题反馈给开放平台管理员，而开放平台管理员在后台可以看到开发者的问题反馈意见，可以答复开发者从而实现两者间的交流。
二、应用运营管理
（一）应用审核
1、需为开发者提供产品开发文档和对接服务，便于三方应用与基座的对接并上架至web和移动端；
（二）应用管理
1、需支持查看全部已开通的应用信息，包括应用名称、适用终端、应用简介、开发者信息及上架状态等；
2、需支持配置应用可见范围，支持管理员按照角色或者按照指定用户设置应用的可见范围，设置完成后应用入口可仅针对部分用户可见；
3、需支持对开通应用进行统一停用/启用管理，设置同时在不同终端生效；
4、需支持接入应用通过统一身份认证平台实现用户身份鉴权，用户无需在各应用间重复登录；需支持应用级及功能级权限的统一配置与管控，管理员可按角色或指定用户设置应用内功能模块的访问权限。
（三）应用分组
1、需支持管理员开启或关闭自定义分组功能，开启后即可设置应用分组；
2、需支持管理员按照角色对机构用户、教研员等进行应用分组设置，包括分组名称、分组顺序、应用归属分组以及应用在分组下的顺序；
（四）应用共享
1、需支持管理员按照应用和按照组织查看应用共享情况，包括应用名称、共享范围等信息；
2、需支持将应用共享给指定单位，共享后下级单位即可直接使用，无需重复购买；
（五）平台监管        
1、需支持查看区域内近30天基座整体概览，包括用户总量、组织总数和应用总数，以及近30天变化情况；
2、需支持查看近30天活跃组织榜单，包括组织名称、活跃用户数以及活跃率；
3、需支持查看区域内学校的学制分布情况，包含不同学制下学校数量；
4、需支持查看区域内用户的活跃趋势图和页面流量趋势图，支持按照角色进行筛选；
5、需支持按类型统计区域内已上架的应用数据，查看不同类型下应用数量；
6、需支持查看区域内近30天活跃应用的TO5榜单，包含应用名称、近30天活跃用户数、激活用户数以及活跃率；
7、需支持区域内下属学校的活跃情况，进入学校详情页后可查看近30天基座整体概览，包括学校基本信息、基座开通时间、累计服务人数、浏览次数，需支持查看学校的用户总数、激活用户数、活跃用户数、活跃度以及标准应用数和个性化应用数；
8、需支持区域内下属学校的活跃情况，进入学校详情页后查看近30天基座用户活跃趋势分析，
（1）需支持按照全部用户、教师、学生、家长角色查看活跃率、活跃用户及激活用户数；
（2）需支持查看用户活跃趋势，支持按照时间段对不同角色的活跃情况和基座浏览情况进行趋势分析；
9、需支持区域内下属学校的活跃情况，进入学校详情页后需支持查看教师活跃 TOP5，支持按照个人或者按照部门查看教师的使用情况；
10、需支持区域内下属学校的活跃情况，进入学校详情页后需支持查看学生/家长的活跃TOP5，支持按照年级或班级查看相应的活跃率情况；
11、需支持区域内下属学校的活跃情况，进入学校详情页后需支持查看应用活跃TOP5，按照应用使用人数、激活人数和活跃度查看整体应用的排行榜；
12、需支持区域内下属学校的活跃情况，进入学校详情页后需支持查看全校不同角色、部门、年级的整体使用情况，支持按照时间进行筛选，并提供导出功能；
13、需支持查看全部应用的活跃情况，包括应用激活用户数、浏览量、活跃用户数等，支持按照时间筛选并导出结果；
14、需支持查看单个的应用使用情况，包括应用基本信息、应用活跃趋势及使用此应用的学校信息。
三、应用市场
▲1、需提供应用市场，为用户展示提供接入到基座的各类应用资源，包括接入的三方生态应用，以及大模型应用开发助手搭建的低代码应用；
2、需支持将热门应用放置在应用市场较醒目的地方进行展示；
3、需支持应用的分类展示，应用市场中的应用支持按照符合教育行业的分类按类型集中展示，如智慧学习、教学培训、校园管理，后台支持可配置；
4、需支持应用详情的展示，包括应用的图标、名称、简介、截图、适用群体、上架日期、更新日期；
5、需支持用户查看他人对应用的评价评分情况，同时支持用户自己对应用进行评价与星级评分；
6、需支持案例的展示，分享各学校机构建设或使用应用的经验，至少支持文本、图片、视频的上传与发布；
7、需支持学校对应用的申请使用，其中低代码应用的申请，需支持低代码应用的直接复制使用。
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	消息中心
	为基座及接入应用提供统一消息服务与IM即时通讯，支持多渠道推送、站内信、消息类型管理、标准接口与多终端消息同步。
一、消息服务与能力共享
1、消息中心需支持向数智基座以及接入应用提供统一消息服务；
2、消息处理：需支持消息的存储、分发；
3、站内信需严格区分类型，至少需包括消息、待办；
4、标准接口：需提供标准的消息集成接口，需支持应用接入后就可实现多种消息提醒方式；
5、需为用户提供统一的消息中心，消息中心会收集系统内已接入消息服务的应用消息并统一推送，确保用户实时获知相应提醒；
6、多终端统一消息：需支持WEB端、移动端APP统一消息服务，保障一个应用消息多终端消息接收和同步；
二、消息数据统计
1、需支持对消息内容的管理，包括对消息中心所有的消息内容进行汇总;
2、需支持按照消息中心所有类型的消息进行统计，包括站内信消息和 IM 消息，需支持按照应用进行统计展示，需支持查看应用发布消息的明细数据；
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	数据中心
	围绕数据"汇聚、管理、治理、共享、挖掘、可视化"全生命周期，支持数据源与组件管理、数据集成监控、资产盘点、元数据与血缘分析、数据目录编制审核发布与共享交换、数据质量分析规整、任务调度运维等。
一、数据集成
（一）数据源
数据源需支持管理多种数据组件的基础链接信息如，数据库IP，端口，用户名，密码。需支持数据组件基础信息的新增、编辑、删除、查看、复制功能。
数据源需支持数据库、大数据存储组件、消息组件、文件组件。
1、数据库需支持：Oracle、Mysql（5、X、8、X）、Sqlserver、Gbase8a、Gbase8s、GP、达梦、达梦MPP、KingbaseESV7、KingbaseESV8(R3,R（6）、KingbaseAnalyticsDB、PostgreSQL、LibrA、DB2、GaussDB200、Vertica、MongoDB、神通数据库、Tdengine、 ClickHouse等。
2、大数据存储组件需支持：Hdfs、Hive、Hbase11x、ElasticSearch(2X,5X,6X,7X), HuaweiHD651Hive310, HuaweiHD651Hdfs, HuaweiHD651Kafka, HuaweiHD651ElasticSearch等。
3、消息组件需支持：Kafka、RocketMQ、ActiveMQ、RabbitMq、Mqtt等。
4、文件组件需支持：FTP、FastDFS、Solr等。
（二）集成来源
集成来源管理需实现来源信息管理，来源的抽取模式，表抽取或sql抽取配置，表抽取模式中需支持数据表或视图选择配置，同时需支持增量和全量抽取方式配置，增量抽取模式实现增量字段选择，增量起始值配置。
集成来源需支持：
1、关系型数据库：Mysql(5、X、8、X)、Oracle、GBase8a、GBase8sV8、4、sqlserver、DamengDB、DamengMPP、LibrA、KingbaseES V7、KingbaseES V8(R3、R（6）、KingbaseAnalyticsDB、PostgreSQL、GaussDB200、DB2、Vertica、神通数据库、GP，Tdengine、ClickHouse等
2、大数据存储组件：HDFS、Hive、HBase11x、ElasticSearch(2X、6X、7X) 等
3、实时数据：Kafka、RocketMQ、ActiveMq、RabbitMq等
4、文本数据：文本文件、FastDFS、FTP）接口协议：Mqtt、Http、HttpServer、Socket、WebService等
需实现集成来源的新建、编辑、详情查看、复制、删除、条件查询功能，通过目录树需支持对集成来源的业务分类，通过列表形式对来源进行管理。
（三）集成目的
集成目的需支持管理业务目的的资源信息，需实现目的表分表配置，解析写入场景如kafka,hdfs目的类型需支持写入格式和分隔符配置、
管理的数据目的维度信息需包含目的表信息，HBase的表信息、HDFS的目录信息、Solr的集合信息、Elasticsearch的索引信息、Hive的数据库表信息、ActiveMQ、RocketMQ、Kafka的topic信息等。
集成目的需支持：
1、关系型数据库：Mysql(5、X、8、X)、Oracle、GBase8a、GBase8s(V8、4、V8、（8）、Sqlserver、DamengDB、DamengMPP、LibrA、KingbaseES V7、KingbaseES V8(R3、R（6）、KingbaseAnalyticsDB、PostgreSQL、GaussDB200、GP、clickhouse等
2、大数据存储：HDFS、Hive、HBase、ElasticSearch(5X、6X、7X)、HuaweiHD651ElasticSearch、HuaweiHD651Hive310、HuaweiHD651Hdfs等
3、实时数据：Kafka、RocketMQ、HuaweiHD651Kafka、ActiveMq等
4、文本数据：FTP、Solr等
需支持集成目的的新建、编辑、详情查看、复制、删除、条件查询功能，需支持通过目录树对集成目的进行业务分类，并通过列表形式对目的进行管理。
（四）任务管理模块
1、任务管理列表：需支持通过目录树的形式对任务进行逻辑分类，管理已创建的集成任务，需支持任务的查看，编辑，删除，启动，停止基本操作
2、任务创建编辑器：需支持通过拖拽集成来源，预处理，集成目的节点，创建数据集成的任务流程。平台需支持来源和目的的数据映射，基础jdbc类型的数据预览。
3、预处理：集成过程中，系统提供多种预处理节点实现业务数据的加密、脱敏、映射需求，保障集成过程数据安全可靠。系统内置预处理包含数据转换、数据映射、数据脱敏、追加校验、数据加密等。
（五）批量集成：
1、批量任务管理列表：需支持管理已创建的集成任务，包含任务的查看，编辑，删除，启动，停止基本操作。
2、批量任务创建编辑器：需支持批量集成任务流程创建，需支持通过对任务的基础配置、映射配置等节点批量创建数据集成的任务流程，任务概览需实现批量集成任务中的子任务信息，需提供子任务的高级配置，子任务列表勾选保存和提交。
（六）监控分析
1、集成数据概览：集成数据概览需支持展示当前平台数据集成的总体情况，包含今日集成数据量、累计集成数据量、任务状态分布、集成数据量趋势、集成速率TOP5、成功集成数据量Top5。
2、监控任务列表：需支持任务情况监控，需支持获取任务状态、运行时长、获取成功量、写入成功量、集成失败量、集成速率、任务流量。
（七）系统管理
1、日志管理：需支持用日志管理记录用户的基础操作，包含数据来源，集成目的，集成任务的创建，修改，删除，需支持记录操作用户名和操作时间。
2、节点管理：节点管理模块需支持系统运行节点进行监控和管理，节点上线后自动更新到节点管理模块，用户可通过节点管理模块进行节点上线，节点运行任务情况监控。
二、数据资产管理
（一）数据资产盘点
1、数据资产沙盘：需支持从各个维度统计数据仓库和数据湖中所有的资产信息，统计维度需包括数据标准、元数据、数据资源。
2、数据资产查看：需支持查看目前平台中已编制的所有数据目录，并按各层数据库进行分别展示，查看现阶段所有数据资产信息，并需支持每一层级所有资产的详细信息，同时可对资产进行导出。
（二）数据标准管理
1、标准字典管理：需提供对整个平台的标准字典管理，需支持对各类标准字典和字典项的新增和编辑，扩充字典库。数据标准需包括不限于国标、部标、行标。需支持标准字典的查询、删除、启用、禁用、导入以及字典模型映射字段调整。
2、数据源字典管理：需提供对平台接入的数据源的字典管理，需支持对各数据源字典和字典项的新增和编辑。需支持标准字典的查询、删除、启用、禁用、导入以及字典模型映射字段调整；
3、数据元管理：需支持对数据元进行统一规范的管理，数据元规范需包含定义数据元名称、标识、长度、类型、值域，需支持数据元的新增、编辑、禁用、启用和导入导出功能。
4、标准文档管理：需对平台的标准文档进行统一规范的管理，需支持按照自定义的分类规则进行归类管理标准文档，需支持标准文档的新增、上传附件，需支持升级、删除现有标准文档或下载文档附件。
（三）元数据管理
1、元数据概览：需支持查看所有已注册的元数据统计信息，包括数据源、元模型、元数据、采集任务的数量统计以及近期元数据变更的趋势对比
2、数据源管理：需支持管理各类异构数据库，可添加、禁用、启用数据源。数据源需支持Oracle、MySQL、Swift、Hive、Hbase、ES、Kafka、Gbase，达梦等。需支持ETL-接入任务、ETL-规整任务、ETL-作业数据源
3、元模型管理：需支持对所有数据库类型的元模型进行统一管理，展示各类异构的数据库元模型及其属性信息。
4、元数据批量注册：需支持在数据源下依托元模型进行元数据异步注册，包括表、视图、索引、字段、列族、消息、ETL下元数据。
5、元数据单个注册：需针对增量变化的元数据，提供数据源（包含数据湖）下单个元数据实时注册，包括表、视图、索引、字段、列族、消息、ETL下元数据。
6、元数据分析：需支持查看已注册的元数据信息，并可查看元数据血缘分析及影响分析。血缘分析用来追溯元数据的上游来源，影响分析用来指明元数据的下游流向。
7、元数据变更：需支持查询到在元数据分析中属性编辑提交后的元数据变更信息，需支持对元数据变更信息进行查看、编辑、删除、提交及审核操作；
8、元数据审核：需支持针对用户提交的元数据变更信息，进行审核、驳回操作功能。
9、元数据日志：需支持查看已注册的元数据的变更记录以及详细变更内容。
10、元数据地图：需支持元数据检索，按照对象、对象属性、任务、作业各维度查看元数据信息。
11、数据溯源：基于元数据地图进行数据实例追溯，监控数据全生命周期中的变化过程以及异常问题定位。需支持查询仓库中数据的溯源信息,包含数据项总数、相同项个数、不同项个数。
（四）数据资源管理
1、数据目录分类：需支持将数据目录按多层次分类配置形成树状结构，用于分类展示数据资源，需支持对目录分类的新增、修改、删除或批量删除。
2、数据目录编制：需按照数据目录分类新增数据资源，需支持数据目录的编辑、查询、删除、启用、停用、导出、导入操作。
（五）数据服务工厂
1、数据服务生产：需支持依据数据目录或数据源自定义sql方式生成数据服务接口，接口协议需支持RestFul、WebService等方式，需支持在线接口调试。需支持接口文档查看，包括出入参信息、出入参报文示例。
2、数据服务日志：需支持查看数据服务调用过程中的日志信息，包括调用时间，请求方信息，请求结果，可查看请求记录详情，包括请求sql。
（六）主数据管理
1、对象分类管理：需支持主数据对象分类信息的新增、编辑、排序、删除。
2、编码规则管理：需支持编码规则的新增、编辑、删除以及状态变更。
3、对象管理：需支持对象的新增，包含属性配置、数据元属性配置。需支持对象发布、取消发布、编辑、删除。
4、主数据管理：需支持主数据的新增、编辑、删除以及有效/无效，需支持主数据导入、导出功能，需支持主数据状态修改，批量设置状态：有效/无效。
5、对象变更日志：需支持对象变更日志的查询和日志详情的查看；
6、主数据变更日志：需支持主数据变更日志的查询和日志详情的查看；
（七）数据权限管理
1、维度管理：需支持对维度的新增、查询、编辑、删除，并分类管理。维度数据可应用于用户属性配置。
2、用户角色授权：需支持按照按角色和用户两种授权方式，从数据集数据项或数据范围、可视化大屏分别进行用户角色授权。
3、数据授权：需支持按照按角色和用户两种授权方式，从数据集数据项或数据范围、可视化大屏分别进行数据授权。
4、用户属性：需提供用户列表的查询，可将属性分配给用户。属性管理需支持属性的新增编辑。
三、目录管理
1、资源类型管理
需支持对目录进行类型设置，用户可根据业务系统规律进行设置。
2、资源分类管理
需支持资源类型的基础上对目录资源进行二级分类，需支持新增、编辑资源分类。用户可在页面选中资源类型节点，新增或编辑资源分类。
3、目录编制
需支持依据目录分类将业务系统中数据进行目录编制。需提供目录资源信息征集的功能，用户在页面进行目录编制以及目录查看。目录编制工具需包括目录资源基本信息、共享属性、开放条件、信息项内容的填写，同时需支持目录工具模板的导入功能。编制完成后目录资源信息需展示在信息列表中，并需支持导出查看，同时需支持把编制好的目录进行提交给目录管理员进行审核发布。
4、目录审核
需支持目录管理员针对提交审核的目录进行审核及查看功能，审核驳回的目录则返回给目录编制人员根据审核意见进行修改，审核通过的目录管理员进行目录的发布。同时页面需支持批量审核功能，帮助目录管理员快速处理。
5、目录上/下线
需支持目录管理员针对已审核的目录进行上线发布。需支持目录下线取消发布功能，下线后可编辑更新目录，同时需支持批量上线批量下线功能，帮助目录管理员快速处理。
四、数据共享
（一）数据共享门户
1、需提供资源类型、共享类型、资源状态、更新时间四种方式查询资源，获取信息资源信息，包括资源名称、资源更新时间、资源提供部门、资源简述、资源被查看次数以及资源共享方式，同时需提供资源申请、资源收藏及分享入口。需支持查询结果页面内申请资源、收藏资源以及将资源分享给他人。
2、对有条件共享的资源，需可进行资源申请，资源需求方在申请页面填写申请单，包括申请资源项、申请原因、相关材料、使用频率等信息，资源提供方审核通过后，需求方可对资源进行使用。
3、针对服务资源，需提供服务接口调用功能。资源需求方根据资源申请通过结果获取服务授权码和服务接口信息，通过下载API网关提供的SDK包得到服务接口详细调用文档，根据文档进行接口适配开发调用接口信息，完成服务接口数据的共享。
4、针对文件资源，需提供文件下载功能。可以点击链接直接下载对应的文件或者批量选择下载文件。
5、需支持查看资源详情，需支持对资源进行收藏、分享，若发现资源有问题，也可进行纠错。
（二）个人工作平台
1、需支持资源上报，根据资源类型的不同，需支持服务注册、文件夹注册以及文件上传三种方式。
2、需支持资源管理，需支持对上报的资源进行编辑、查看、删除、控制资源的上下线等功能。
3、需支持资源申请管理，需支持查看本部门在资源共享门户中申请的所有资源申请单信息、追踪资源本审核的进度。
4、需支持资源审核管理，经过审核后的资源需求方可使用该资源。
5、需支持应用系统信息维护，管理用户需注册本部门需要上报的所有服务接口所在的应用系统信息，包括系统IP地址、URL地址，用于在服务接口注册时使用。
6、需支持查看本部门已申请且审核通过的资源被资源提供方下线的通知信息。
五、数据治理
（一）数据规整
1、规整概览： 需支持查看规整任务运行整体统计情况；需支持按照任务数量、使用规则、TOP排序和处理数据量发展趋势维度统计数据。
2、常规规整规则：系统初始化需预置格式转换、内容转换、增加列三类清洗转换规则。
3、字典转换规则：需支持非标准的字典数据进行标准化转换，完成与标准字典映射；需支持通过数据源字典、标准字典、转换规则名称查询字典转换规则，以及字典转换规则名称、数据源字典、标准字典的列表管理。
4、自定义规则：需支持用户根据业务实际需求自定义规整规则；需支持入参、出参及函数自定义编辑，自定义规则同样需支持规整任务设计页面调用。
5、规整任务列表：需支持规整任务的分类列表管理，增删改查操作；需支持任务提交和撤回，以及批量操作；需支持任务编辑器进行任务创建操作。
6、规整任务设计器：需支持组件拖拽式流程化图形化任务编辑功能；满足自定义规则组件化使用功能；提供组件的参数与字段自定义配置操作；需支持输入输出数据源、表及字段自定义配置功能；
7、规整日志：需支持规整任务每次运行日志跟踪和执行结果查看；日志可查看异常信息、状态、时间、最后增量值。
（二）数据质量
1、数据质量概览：需展示包括问题数据量发展趋势、按规则分问题数据量占比TOP、数据增量发展趋势、数据增量异常次数TOP等信息。
2、质量规则管理：需支持内置检查规则与自定义检查规则两种类型的检查规则，覆盖常用准确性、一致性、完整性、有效性、唯一性质量检查规则。
3、数据质量任务：需支持拖拽式配置质量检查任务，需支持对数据目录或库表选择质量检查组件，配置质量任务实现质量检查。
4、数据质量报告：需支持以数据资源为维度，进行质量检查报告查看。需支持总览以及明细数据查看数据质量信息，错误数据明细展示错误实例，以及对应的质量检查规则。
5、质量任务日志：需支持数据质量任务执行的日志跟踪和结果查看，展示任务执行开始时间、结束时间、状态。
6、问题数据反馈：需支持根据数据质量报告反馈数据问题到部门组织。
（三）脚本管理
1、需支持存储过程、Sql脚本、Hive脚本等类型。列表实现脚本进行查询，添加，批量提交，提交，撤回，删除操作。可以通过脚本名称、创建时间、脚本状态、脚本类型查询脚本基本信息。列表信息包含脚本名称、创建时间、脚本类型、调用情况、脚本状态。列表的操作列可以进行提交、撤销、编辑、查看、删除操作。
（四）数据建模
1、逻辑模型
（1）需支持逻辑模型的自定义分类管理、列表管理，按照模型名称和创建时间查询
（2）需提供手工创建和模板导入创建模型两种方式，需支持通过模板导入完成批量建模、可导出模型的表结构和建表SQL；
（3）需支持引用现有模型、数据元或指标，快速创建模型结构字段，也可以手工新增字段；
（4）满足对模型的修改、删除、配置关系、物化、查看历史版本及版本对比操作，可查看ER结构关系；
（5）需支持逻辑模型物化多个物理模型，使用现有表进行物化映射或者直接创建物化表两种方式；
2、物理模型
（1）需支持物理模型的自定义分类管理、列表管理，按照模型名称和创建时间查询；
（2）需支持直接创建物理模型和从逻辑模型物化两种方式；
（3）需提供物理模型的配置模型规则、配置血缘关系、批量提交、提交、撤回、编辑、查看、删除、发布操作；
（4）需支持模型基础配置和高级配置两种方式，高级配置满足SQL编辑器选取表自行配置；基础配置和高级配置均可以切换SQL编写模式切换；
（5）创建模型需支持引用现有数据元或指标字段，快速创建模型结构，也可以手工新增字段；
（6）需支持模型的导入导出功能，通过模板导入完成批量建模、可导出模型的表结构和建表SQL；
3、模型日志
（1）系统提供模型创建和物化任务每次运行日志跟踪和执行结果查看；
（2）日志需支持查看执行完成后的异常信息、状态、开始时间、结束时间、耗时。
六、数据安全
（一）应用管理
1、需支持应用注册，可查看已注册应用的详细信息，包括应用信息、授权码、主密钥信息、数据密钥信息、脱敏规则信息和数字水印信息。
（二）安全监控
1、安全洞察：需展示安全能力的相关情况，包括安全任务数、加密数据量、脱敏数据量、加水印量，安全能力累计处理数据量TOP5、安全能力累计注册量TOP5。
2、安全处理数据量：需支持记录外部应用（系统）使用安全能力处理的数据量。
3、日志详情：需支持记录外部应用（系统）使用安全能力产生的日志信息。
（三）安全能力管理
1、主密钥管理：平台需提供主密钥的管理功能，可给各应用（系统）分配主密钥。
2、数据密钥：需支持算法为AES、SM4的对称密钥及算法为RSA、SM2的非对称密钥。
3、数据脱敏：需支持截断、日期偏移取整、重排、替换、掩码五种脱敏方式，可将内置的各种脱敏规则，授权给各应用（系统）。
4、数据水印：需包括签名型水印、文本型水印、文本水印，可将内置的各种水印，授权给各应用（系统）。
5、数据签名：平台需提供数字签名的新增、删除、启用、禁用、授权、编辑、查看详情功能。数字签名算法类型需包括RSA系列、DSA系列、ECDSA系列；
（四）SDK管理
1、需支持密钥、脱敏和水印安全能力的SDK版本管理。
2、SDK提供下载。
七、数据可视化
1、仪表盘：需为用户提供存放作品的空间，需支持用户查看作品清单、整理和分享自己的作品，同时需支持进入对报告的编辑界面，需支持将报告定义为模板存放于模板库中。
2、模板库：需提供模板，供用户演示、选择应用到模板库中；提供上传自定义模板的功能。
3、素材库：需支持用户上传不同种类的素材，同时需支持对素材创建分类，为报告提供丰富的素材，并可在画布界面直接使用。
4、放映室：需提供可以组合大屏专辑的功能，需支持用户通过选择报告，并选择放映方式，即可编辑出大屏轮播效果。
5、数据集：需支持储存需要使用的数据集，需支持用户对数据集进行编辑、删除操作。
6、数据源：需支持数据库、RocketMQ消息中间件、数据资产目录、接口数据、excel数据源、csv数据源、txt数据源数据源连接，其中数据库需支持Oracle、Mysql、GBase8a、Dameng、PostgreSQL、GBase8s、GBase8sinfowmix、kingbase8、SQLServer关系型数据库及Hive、Hbase、ClickHouse、ElasticSearch、kylin非关系型数据库等。
7、组件：系统既需支持柱状图、折线图、饼图、雷达图、散点图、气泡图、地图,同时需支持GIS地图，满足不同场景的数据展现需求。
（1）图表组件需支持：面积图、条形图、趋势图、混合图、饼图、折线图、柱状图、柱状堆积图、面积堆积图、表格、条形堆积图、南丁格尔玫瑰图、仪表图、气泡图、漏斗图、气泡图、水球图、关系图、雷达图，样式丰富，且需支持自定义扩展。
（2）GIS组件需支持用户自定义图层，提供多种控件和渲染方式。将带有“地域性”或“区域性”特征的信息通过地图的形式进行展现，更加直观地监控每个地区的业务情况。
（3）其他功能性组件需支持：时间轴、时间控件、iframe控件、链接控件、Tab控件、弹窗控件、轮播控件、视频组件、进度条组件，通过这些组件组合可以制作更加丰富的大屏展示效果。
八、数据挖掘
（一）数据资源管理
1、本地数据资源管理：本地数据资源需支持用户上传本地数据，将数据资源录入挖掘平台。当前版本需支持excel、txt、csv数据上传，实现自动识别字段类型，同时需支持类型可配置。
2、自定义数据资源：自定义数据源需支持:Oracle、Mysql、Hive、Hive-Fusionlnsight、RocketMQ、Dameng、Gbase8a等类型，实现数据源组件基础信息配置管理，数据资源信息读取。
3、资产数据资源：数据资源目录需支持通过读取资产平台共享目录，用户可查看到数据仓库中共享资源信息，根据业务需求可将共享数据同步到挖掘平台数据仓库。
（二）算法模型训练
1、训练任务管理：需支持训练任务列表管理当前开发的全部训练任务，需支持任务的运行，停止，编辑，日志查看，删除和查询操作。
2、模型训练编辑器：需提供数据源、预处理、机器学习、数据输出四个类型节点进行流程编辑与任务配置。
3、算法模型管理：需支持训练任务生成的算法模型管理，需支持模型信息查看，上线/下线，删除功能。
（三）计算模型管理
1、计算任务管理：计算任务列表需管理当前开发的全部计算任务，需实现任务的运行、停止、编辑、日志查看、删除和查询操作功能。
2、模型计算编辑器：需支持提供数据源、预处理、机器学习、数据输出四个类型节点进行流程编辑与任务配置。
3、数据集注册：需支持计算结果回流至数据资产，构建数据闭环。
（四）服务管理
1、服务任务管理：需管理当前开发的全部服务任务，需支持服务任务的编辑、日志查看、删除和查询操作。
2、服务任务编辑器：需提供服务任务的编辑器，用于编辑页面服务和数据服务
3、服务管理：当前开发的全部服务需包含页面服务和数据服务两种类型，需支持服务详情查看、日志查看、删除和查询操作。
（五）应用管理
1、业务场景管理：需支持业务模型的新增、编辑、查看、删除和查询操作。
2、业务场景编辑器：需支持构建业务模型同时与已创建好的计算训练任务进行映射。
（六）备份中心
1、模型备份：在算法训练模型运行完成后，需可对算法模型进行备份。针对已备份的模型，需可以进行恢复或删除。
（七）应用案例
1、通过应用案例需可快速复制查看当前应用案例的算法节点配置情况。需支持应用案例的导入、导出和删除操作。
九、数据调度
（一）调度信息总览
1、需支持查看所有调度任务的运行情况，需支持查看总作业数，总任务数。
（二）系统设置
1、需支持参数管理和节点管理，需支持参数的新增，对参数进行新增、测试、查看、删除的操作。需支持节点的启用、停用及节点健康状况的查看。对节点进行编辑，手动调整执行节点的机器性能。
（三）离线作业中心
1、离线作业管理：需支持离线作业拖拉拽的图形化编排、启用、停用、删除。需支持作业列表的检索与分类。
2、离线任务管理：需支持任务的新建、启用、停用、删除，同时可以对任务进行分类。
3、定时器管理：需支持通过新建定时器对任务进行定时执行，定时器需支持到分钟、小时、日、周、月。同时需支持周期性定时器。
（四）实时作业中心
1、实时作业管理：需支持实时作业拖拉拽的图形化编排、启用、停用、删除。需支持作业列表的检索与分类。
2、实时任务管理：需支持任务的新建、启用、停用、删除，同时可以对任务进行分类。
（五）离线运维中心
1、离线作业监控：需支持查看各个离线作业的运行状态、调度情况及与其相关的作业拓扑图，可对作业进行启用、停用操作以及查看作业监控详情。
2、离线任务监控：需支持查看各个离线任务的状态、分类、类型等相关信息，可对任务进行启停操作，查看任务调度详情，根据输入参数立即执行任务。
3、离线作业日志：需支持所有离线调度作业每次调度执行的详细日志信息。
4、离线任务日志：需支持所有离线任务每次调度执行的详细日志信息。
（六）实时运维中心
1、实时作业监控：需支持查看各个实时作业的运行状态、调度情况及与其相关的作业拓扑图，可对作业进行启用、停用操作以及查看作业监控详情。
2、实时任务监控：需支持查看各个实时任务的状态、分类、类型，可对任务进行启停操作，查看任务调度详情，根据输入参数立即执行任务。
3、实时作业日志：需支持所有实时调度作业每次调度执行的详细日志信息。
4、实时任务日志：需支持所有实时任务每次调度执行的详细日志信息。
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	智能应用创编平台服务
	融合低代码引擎、AI大模型、智能体、教育知识库、工具库与可视化工作流，构建覆盖应用创建、编辑、流程配置、权限管控、发布共享和运行治理的一体化平台。
智能应用
一、模板中心
1、教师荣誉
（1）需支持教师录入各类教育研究成果（课题、公开课、论文、专利、专著、教材）和荣誉奖励（荣誉称号、个人参赛获奖、辅导学生获奖、指导教师获奖、班级建设、团队建设）信息，上传证明材料。
（2）需支持管理员对教师申请荣誉进行审核。
（3）需支持教师查看自己过审各类教育研究成果和荣誉奖励统计数量。
（4）需支持管理员实时查询本校各类过审荣誉统计、教师过审荣誉记录。
2、继教培训反馈
（1）需支持管理员新增培训任务，选择截止时间、选择或导入参与教师，新增后可发布。
（2）需支持参与教师在截止时间内上传证明材料，超过截止时间则不可提交。
（3）需支持管理员查看提交和未提交统计数量，对未提交的人员进行单个提醒或批量提醒。
（4）需支持管理员导出参训教师提交情况报表。
3、学生获奖
（1）需支持老师录入本班学生获奖情况。
（2）需支持任课老师录入学生的获奖情况。
（3）需支持获奖管理员对老师录入的获奖情况进行审核。
（4）需支持学生获奖管理员查看获奖统计。
（5）需支持学生查看自己的获奖情况。
4、家访记录
（1）需支持班主任、任课教师、行政教师录入家纺记录，包含学生姓名、家长信息、家访过程记录等，并撰写心得体会。
（2）需支持家访管理员查询各类教师家访记录。
（3）需支持管理员查看本学期统计，包括家访学生数、老师数和家访形式分布等。
（4）需支持管理员查看本学年统计，包括家访学生数、老师数和家访形式分布等。
5、校友管理
（1）需支持管理员新增、查看、导出校友信息。
（2）需支持管理员新增校友活动信息。
（3）需支持管理员新增校友捐赠信息，捐赠金额可隐藏。
（4）需支持教师、学生和家长查看校友数量、校友活动举办次数、校友捐赠金额统计，也可查看校友活动详细信息、校友捐赠详细信息。
6、违纪处分
（1）需支持记录学生的严重违纪处分，不同处分类型具备不同时长的观察期，也可由学校根据具体情况自行调整。
（2）需支持在观察期内每月进行考核结果的认定，并上传考核材料。
（3）对于通过观察期的处分，需支持撤销处分，需支持按学校规定格式导出考核记录表word留档；对于未通过观察期的处分，需支持进行处分入档。
（4）处分的记录、考核、撤销、入档等操作，均需推送相应消息提醒至学生班主任、家长；
（5）需支持管理员查看本校违纪处分分布情况和详细记录；需支持班主任查看本班违纪处分记录和统计数据；需支持家长查看孩子的处分记录。
7、听评课
（1）需支持老师可发布自己可以被听课的课程。
（2）需支持老师也可以听课列表中查询自己想听的课程进行听课。
（3）需支持被听课的老师，可以查看到听课老师为自己的课记下的听课记录。
（4）需支持听课老师也可查看到自己听过的课。
8、巡课管理
（1）需支持巡课老师记录巡课的日期、地点、教师科目等内容。
（2）需支持巡课老师编辑、删除自己的巡课记录。
（3）需支持巡课管理员可以查看所有巡课老师的巡课记录。
（4）需支持巡课管理员导出巡课记录。
9、公开课管理
（1）需支持教师可新增申请，填写公开课相关内容。
（2）需支持管理员审核教师申请信息，审核后根据教师申请信息线下安排教室和设备等信息。
（3）需支持管理员审核后给教师发送消息提醒。
（4）需支持管理员可查看公开课开展数量统计、公开课申请趋势、按年级分布、按级别分布、按学科分布、按教师申报统计数量。
10、课后服务摸排
（1）需支持课后服务管理员发布某学期的课后服务需求摸排问卷。
（2）需支持家长在问卷填写时间内完成答卷。
（3）需支持课后服务管理员查看每个学生答卷情况。
（4）需支持课后服务管理员查看问卷统计，包括孩子课后服务的需求、课后服务的时间安排等。
11、食堂菜单
（1）需支持食堂管理员新增、编辑、删除菜品信息。
（2）需支持食堂管理员新增每日菜单。
（3）需支持食堂管理员新增菜单从菜品中选择。
（4）需支持老师、学生、家长查询每日早中晚时段的菜单内容和价格。
12、失物招领
（1）需支持教师、学生新增自己丢失物品信息，如果被归还后可修改物品状态。
（2）需支持教师、学生新增自己捡到物品信息，如果找到失主后可修改物品状态。
（3）需支持教师、学生查询其他人丢失的物品信息。
（4）需支持教师、学生查询其他人捡到的物品信息。
13、办公用品管理
（1）需支持管理员导入或录入办公用品目录，设定库存告警线。
（2）需支持管理员对新购物品或回收旧品进行登记入库，从用品目录中选择用品、录入数量、单价等信息，新购物品还需填写采购人、供应商，上传发票。
（3）需支持教师申请物品领用，无库存物品不可申请。
（4）需支持管理员审批教师的领用申请，可查询库存数量、申领人个人和部门过往已领用数量做限额参考。
（5）需支持审批通过的申领单，在教师取走物品时，管理员进行登记出库。
（6）需支持管理员实时查询库存用品告警情况，补充采购；在盘点时可查询库存情况、出入库流水情况。
14、用车申请
（1）需支持管理员配置司机、车辆、审批流程中的人员信息。
（2）需支持教师新增用车申请，填写相关信息。
（3）需支持根据配置的审批流程人员依次进行审核，审核后给教师发送消息提醒。
（4）需支持用车分配员分配车辆。
（5）需支持司机查看已分配车辆的记录。
15、物品申购
（1）需支持教师提交采购申请，需填写物品类型、申请金额、具体物品名称、规格、数量等明细信息。
（2）需支持按金额不同进行不同审批流程。
（3）需支持管理员查看所有的审批记录以及审批状态。
（4）需支持管理员查看统计分析，包括过审申购量趋势、部门分布和类别分布等。
16、社团管理
（1）需支持社团管理员创建社团并设置社长。
（2）需支持社团管理员对学生发布的社团活动进行审核。
（3）需支持学生查看社团详情并报名社团。
（4）需支持学生查看社团报名的记录和审核情况。
（5）需支持社长对报名参加社团的成员进行审核并设置职位。
（6）需支持社长添加社团活动记录。
（7）需支持社团管理员审核社团活动。
17、访客管理
（1）需支持教师选择二维码过期时间，生成自己专属二维码，下载二维码到本地。
（2）需支持访客在有效期内扫描二维码填写访客信息，超过有效期则不可提交。
（3）需支持教师审核访客信息。
（4）需支持访客管理员、保安查看审核通过的访客信息。
18、党建管理
（1）需支持党建管理员新增党员信息、党员会议记录、党费缴纳记录、党费支出记录、入党积极分子、党建活动。
（2）需支持党建管理员编辑党员信息、党员会议记录、党费缴纳记录、党费支出记录、入党积极分子、党建活动。
（3）需支持党建管理员删除党员信息、党员会议记录、党费缴纳记录、党费支出记录、入党积极分子、党建活动。
（4）需支持教师查看党员活动信息。 
19、教师假勤
（1）需支持假勤管理员自定义设置考勤时间范围，请假时自动扣除考勤范围之外的时间；
（2）需支持假勤管理员自定义设置请假时长范围、请假审批流程、请假类型等。
（3）需支持假勤管理员查看所有教师审批通过的请假记录；
（4）需支持教师发起请假申请时，需填写请假开始时间、请假结束时间、请假原因、请假附件等信息；
（5）需支持教师新增、撤销、删除请假申请；
（6）需支持教师提前销假；
（7）需支持教师随时查看请假、销假申请审批进度；
（8）需支持请假信息提交后给审批人、抄送人发送消息提醒，请假审批通过或者不通过都会给教师发送消息提醒；
（9）需支持假勤管理员设置考勤异常原因；设置考勤打卡规则，包括考勤地理位置、是否输入平台密码进行个人身份验证等。
20、学生请假
（1）需支持家长、班主任提交请假申请；
（2）需支持学校自定义设置审批流程，设置审批角色、对应请假时长范围等；
（3）需支持学校自定义设置病假类型，预警阈值；
（4）需支持请假审批通过后通知家长、任课老师、校医、年级主任等角色；
（5）需支持任课教师、年级主任、德育处、校医、保安、校长查看权限范围内所有审批通过的请假申请；
（6）需支持保安对请假离校审批通过的学生在离校时上传学生离校照片；
（7）需支持家长提交提前销假申请；
（8）需支持班主任对提前销假申请进行审批，以及选择其他角色进行加签审批；
（9）需支持德育处、年级主任、班主任、校长、校医以班级为单位查看权限范围内的请假数据统计；
二、智能应用创建
（一）创建场景应用
▲1、需支持通过一句话创建场景类的应用；
2、需支持通过用户输入的自然语言描述，生成解析信息收集应用的表单结构；
3、需支持对场景应用的功能进行预览，需支持在预览中二次调整应用功能；
4、需支持有权限的用户对生成的应用进行编辑、页面预览、试用、赋权、发布操作；
5、创建的应用需支持应用的编辑、新增页面、新增业务流程、权限的分配、角色的添加、页面的发布操作；
6、需支持对已使用的组件属性修改；
7、需支持对已经生成的流程模块修改；
8、创建的场景应用需适配移动端、web端浏览；
9、创建的场景应用需支持主题修改；
（二）创建信息收集
1、需支持通过一句话创建信息收集类应用；
2、需支持通过用户输入的自然语言描述，生产收集类应用；
3、需支持对信息收集表单的组件执行属性修改及组件删除操作；
4、需支持有权限的用户对生成的应用进行编辑、页面预览、试用、赋权、发布操作；
5、表单需支持数值、单选、多选、日期、上传、评分的问题类型；
6、需支持AI对话方式对页面组件新增、修改、替换；
（三）手动创建应用
1、需支持用户手动创建应用，需支持应用名称、图标、描述的修改；
2、需支持有权限的用户对生成的应用进行编辑、页面预览、试用、赋权、发布操作；
3、创建的应用需支持应用的编辑、新增页面、新增业务流程、权限的分配、角色的添加、页面的发布操作；
4、需支持对手动创建的应用发布管理；
三、智能应用编辑
（一）页面编辑
1、需支持应用导航菜单设置，可设置多级导航菜单；
2、需支持创建页面分组；
3、需支持对重命名、删除功能；
4、需支持对创建好的页面移动到组内；
5、需支持可视化配置应用各类页面，包含表单、列表、详情页、统计页；需支持通过拖拉拽组件完成自定义配置；
6、需支持对应用页面进行分类管理；需支持对已有页面进行重命名、删除、排序管理；
7、需支持对表单内容拓展到画布上，表单包含：文本输入、多行输入、数值、单选、多选、日期选择、时间选择、文件上传、级联选择、地区选择、评分、NPS 量值、开关、手写签名、自动编号、富文本编辑、表单容器、选择数据；
8、需支持展示的数据拖拽到画布上，展示组件包含：循环展示、步骤容器、Tab 标签页、时间进度、按钮、轮播图、html、弹窗、折叠面板、树组件、图片展示、面包屑、视频播放、外部链接、二维码、超链接、弹出确认、弹出菜单、抽屉、文本、穿梭框、音频播放；
9、需支持布局组件拖拽到画布上，需支持组件包含：分割线、网格布局；
10、需支持数据组件拖拽到画布上，包含组件：数据卡片、新增组件、数据表格、流程进度、更新组件、详情组件、数据筛选、瀑布流、批量表单、日历视图；
11、需支持图表组件拖拽到画布中，包含组件：统计卡片、柱状图、透视表、折线图、饼图、charts 扩展组件；
12、需支持AI组件拖拽到画布中，包含：引用智能体、智能填写、OCR识别、文生图、引用智能体工作流、口语测评；
13、需支持教师选择组件属性修改，包含：问题名称、提示文字、问题描述、可选范围：自定义角色教师数据、系统角色教师数据、样式修改、教师基础字段：教师账号、教师性别、教师手机号、教师邮箱、教师民族、教师证件类型、教师证件号、教师出生日期、教师部门、教师兼职部门、教师岗位、教师职务；高级属性需包含:绑定字段修改、布局方式、条件展示、权限标签、交互事件、样式的修改；
14、需支持学生选择组件属性修改，包含：问题名称、提示文字、问题描述、可选范围、样式设置、数据验证；学生基础字段内容选择：学生学段、学生年级、学生班级、班级序号、学生账号、学生性别、学生证件类型、学生证件号、学生出生日期、学生民族、学生手机号、学生就读方式、班内学号、学籍号、准考证号、自定义考号、班主任、学生家庭关系、家长姓名、家长手机号;高级属需包含：绑定字段修改、布局方式、条件展示、权限标签、交互事件、样式的修改；
15、需支持家长选择组件属性修改，包含：问题名称、提示文字、问题描述、样式设置、数据验证、家长基础数据选择；高级属性需包含:绑定字段修改、布局方式、条件展示、权限标签、交互事件、样式的修改，在应用展示态需支持学校-年级-班级-下的家长信息；
16、需支持学校选择组件属性修改，包含：问题名称、提示文字、问题描述、样式设置、数据验证；高级属性需包含:绑定字段修改、布局方式、条件展示、权限标签、交互事件、样式的修改；
17、需支持校区选择组件属性修改，包含：问题名称、提示文字、问题描述、样式设置、数据验证；高级属性需包含:绑定字段修改、布局方式、条件展示、权限标签、交互事件、样式的修改；
18、需支持学年选择组件属性修改，包含：问题名称、提示文字、问题描述、选项排列方式、数据验证；高级属性需包含：绑定字段修改、布局方式、条件展示、权限标签、交互事件、样式的修改；
19、需支持学期选择组件属性修改，包含：问题名称、提示文字、问题描述、选项排列方式、数据验证；高级属性需包含: 绑定字段修改、布局方式、条件展示、权限标签、交互事件、样式的修改；
20、学段选择组件：需支持学段选择组件属性修改，包含：问题名称、提示文字、问题描述、选项排列方式下拉菜单、平铺、数据验证;高级属性需包含:绑定字段修改、布局方式、条件展示、权限标签、交互事件、样式的修改；
21、需支持年级选择组件属性修改，包含：问题名称、提示文字、问题描述、选项排列方式、数据验证；高级属性需包含:绑定字段修改、布局方式、条件展示、权限标签、交互事件、样式的修改；
22、需支持班级选择属性修改，包含：问题名称、提示文字、问题描述、可选范围、数据验证；高级属性需包含：绑定字段修改、布局方式、条件展示、权限标签、交互事件、样式的修改；
23、需支撑引用智能体属性修改，包含智能体选择、显示智能体图标、自定义智能体图标、是否显示欢迎语、是否顶部内容展示、是否底部内容展示、是否展示历史会话；需支持智能体回复消息属性修改：是否显示头像、自定义头像、头像位置、是否显示名称、显示位置、是否语音播报显示、是否复制按钮、是否展示推荐内容；需支持用户对话信息展示属性修改：是否显示头像、自定义头像、头像显示位置、是否显示名称、显示位置、交互事件增加；需支持外部组件，事件直接调用智能体方法，包含：展示操作弹窗、发送消息、上传文件改变、暂停对话、开启新话题、清楚对话记录、获取智能体详情、获取历史对话列表；
24、需支持智能体工作流属性修改：引用智能体工作流修改、可通过事件、组件直接调用智能体工作流，需支持智能体暴露的参数进行传参、根据智能体返回数据是否按流式输出设置；
25、需支持OCR识别属性修改：按钮标题、按钮风格、按钮尺寸、对输入来源、输出设置修改；需支持高级设置：OCR提示词设置、条件展示设置、交互事件设置；需支持外部组件、事件直接调用文字转音频组件的方法；
26、需支持可视化创建统计图表，实现数据可视化；数据统计组件需包含统计卡片、柱状图、透视表、折线图、饼图；
27、需支持设置可视化数据统计的时间范围，包含：过去1年、过去3个月、过去1个月、过去1周、昨天、今天；
28、需支持对可视化数据统计呈现的数据进行条件筛选，可针对字段：等于、不等于、包含、不包含、为空、不为空条件筛选；需支持且筛选内容可选择表达式；需支持可自由定义数据过滤规则；
29、需支持设置统计图的呈现样式；需支持设置自定义图形的X轴/Y轴名称、文字倾斜，设置位置；需支持设置统计图中数值标签、区域缩放方式、x轴维度标签显示方式；
30、需支持主题定义如文本色、背景色等全局样式配置；
31、需支持通过自定义css完成页面样式定制；
32、需支持组件引用全局样式配置；需支持如文本、字体、边距、边框配置项；
（二）导航设置
1、需支持应用导航菜单设置；需支持设置多级导航菜单；
2、需支持从已有界面选择为菜单；
3、需支持搭建好的智能体列表做为菜单；
4、需支持创建自定义菜单；
5、需支持外部链接做为菜单；
（三）角色设置
1、需支持按应用设置角色，每个应用可设置不同的角色；
2、需支持设置应用角色时，直接调用教育行业的系统角色，如行政教师、班主任、年级组长、任课教师等角色；
3、需支持设置应用角色时，根据业务场景需求，创建每个应用的自定义角色；
4、需支持对已有角色进行管理，包含编辑、删除；
5、需支持为角色绑定权限，需支持角色控制用户访问应用的权限；
6、需支持设置访问应用功能权限，需支持细化到具体的导航菜单与功能按钮；
7、需支持设置访问应用时的数据权限，设置数据行权限、数据列权限；
（四）流程设置
1、需支持对流程创建；
2、需支持对创建流程基础属性修改，包含：对流程名称、流程描述；
3、需支持表单数据新增/修改时时间触发；
4、需支持流程修改，可加入新的节点，节点包含：通知、人工任务、数据处理任务、构建；
5、需支持管理已有流程，包含流程的开关、重命名；
6、需支持工作流中需支持设置数据处理流程节点，自动完成数据处理，包含新增数据、更新数据、删除数据、获取单条数据、获取多条数据；
7、需支持工作流中根据业务场景求自由配置流程构建运行逻辑；提供分支、运算节点能力；
8、需支持通知节点、通知内容可跟表字段结合使用，可选择通知人方式，包含按用户、部门、角色；可配置用户点击通知跳转地址；
9、需支持审批选择，可按照：直接选择用户、部门、角色的审核，并且高级配置可按照或签、会签、会签；可对操作按钮同意、拒绝名称修改，审批意见可设置：同意时必填、拒绝时必填；
三、智能应用发布
（一）平台私密发布
1、用户创建的智能应用需支持平台私密发布；
2、平台私密发布模式，经管理员审核通过后，需支持共享至组织内部供其他用户使用。
3、平台私密发布需支持可选择手机端、网页端发布方式。
（二）公开链接发布
1、用户创建的智能应用需支持公开链接发布；
2、用户可选择公开链接发布方式，需支持通过链接或二维码触达使用群体；
四、应用列表管理
（一）应用筛选
1、需支持用户可通过应用名称模糊检索功能；
2、需支持对检索结果列表中的目标应用，执行修改、编辑等操作；
（二）应用名称修改
1、需支持已创建应用的名称编辑功能；
（三）应用删除
1、需支持已创建应用的删除功能；
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	智能体
一、智能体模板库
▲1、教案生成
（1）需支持用户根据自身教学目标、教学内容和学生需求，利用大模型，快速自动生成一份结构完整、内容丰富的教学方案初稿。
（2）需涵盖教学目标、教学内容、教学重难点、教学过程等核心要素，为教师节省大量时间。
（3）需支持用户根据自身教学的习惯和需要，轻松调整教案内容，对已经生成的教案调整或添加相关教学内容分析、教学重点、教学难点、教学策略、教学过程、教学方法和教学反思等重要内容，使教案编辑更加便捷高效。
2、英文写作
（1）需支持用户根据自己感兴趣的写作主题、话题和文体，使用大模型快速生成完整的作文范文。
（2）需支持对用户输入的英语作文内容提供优化、缩写、扩写、润色服务，对英文作文进行精细调整和美化，提供更佳的表达方式和用词建议。
3、语文写作
（1）需支持用户根据自己热衷的话题与题目，自由挑选写作主题与文体，使用大模型快速生成完整的作文范文。
（2）需支持用户输入的语文作文内容，提供一站式的优化服务，包括优化、扩写、精简、润色服务,满足学生的不同需求，助力作文质量全面提升。
4、整本精读服务
（1）需支持通过对话形式，陪伴学生进行阅读，实现能力评价和学习闭环。
（2）需支持大模型根据用户上传的书籍生成文章主旨、故事概要、人物介绍和核心要点，为学生提供一个清晰的阅读框架。
5、读书笔记
（1）需支持通过先进的技术手段，帮助用户更加便捷、深入地记录和理解书籍内容，提升阅读效率与质量。如，一键生成归纳总结：支持用户采用语音、文字输入的方式，让用户能够以最自然、最舒适的方式，将书籍中的精彩内容快速录入系统。
（2）需支持借助大模型语言理解和文本生成能力，自动提取关键信息，生成条理清晰、要点突出的归纳总结，极大节省用户手动整理笔记的时间，并确保笔记内容的准确性和全面性，让阅读成果一目了然。
6、外刊阅读服务
（1）需支持借助大模型自动化文件处理、智能翻译、词汇及语法解析能力,为学生课外英语阅读提供了一个全方位的学习支持平台。
（2）需支持既帮助学生提高英语阅读技能，还能辅助教师和家长提高学生英语学习效率。
7、工作总结
（1）需支持按照用户提供的工作总结数据或相关信息，进行关键内容自动识别、智能分析，按照时间顺序、任务类型等维度进行结构化整理，帮助用户梳理工作重点、阶段成果、分析数据背后的规律与趋势、自动汇总生成工作总结报告等，不仅大大节省了用户手动整理报告的时间和精力，更使得报告内容更加生动、有说服力。
（2）需支持导入和本地导出，确保用户能够轻松地将工作总结及其他相关数据导入系统进行分析，同时也能将分析结果以导出至本地，方便用户进行进一步的处理。
8、教育公文
（1）需支持按照用户需求快速、高效地完成教学公告、管理规范、宣传稿等文本的生成或扩写、修改、润色及语言风格调整等工作。
（2）需支持语法检查、智能纠错与拼写检查功能，帮助用户及时发现并纠正文本中的错误，使文本更加流畅自然，提升文本的质量和创作效率，更好地传达信息。
9、校园文化助手
（1）需支持按照用户输入的特定主题、内容、风格、场景需求，运用大模型，快速生成符合用户需求的宣传文案。
（2）需支持在用户对初次生成的文案不满意的情况下，校园文化助手提供基于语义理解的修改功能。用户可以直接对文案中的某些部分提出修改意见，系统会根据用户的反馈进行针对性的调整，直至文案完美符合用户的预期。
10、活动策划助手
（1）需支持根据用户输出的活动主题，提供一系列创意方案，包括活动主题、形式、环节，并可根据活动规模、场地、人员、物料要素，自动评估计算活动预算。
（2）需支持用户在已生成的文本基础上进行筛选和修改，形成独特的活动方案。也可根据活动需要，调整各项费用，实现预算的合理分配和控制。
11、家校共育
（1）需支持根据用户家访主题和目标要求，提供针对性的家访流程指导和家访方案，包括家访前的准备、家访中的沟通要点和家访后的反馈记录。
（2）需集成多种沟通技巧和策略，帮助教师根据不同情况选择合适的沟通方式。根据用户输入的学生的特点和在校表现，系统自动生成个性化的评价文案。
（3）需支持通过预设的沟通技巧和祝福文案，快速生成类型相同的文本，提升教师与家长的沟通效果。加强家校之间的联系，促进家校共育，共同关注学生的成长。
12、教育案例咨询
（1）需支持通过分析教育实践中遇到的具体问题，提供解决方案和建议，以帮助教育工作者提高教学质量、提升教育效果和管理水平。
（2）需支持输入问题给出各类教育案例、教学策略、心理辅导方法、班级管理技巧等教育建议资源。
13、课题灵感
（1）需支持为不同年级、不同学科的教育课题研究提供精准且创新的思路，核心功能是将宽泛的研究方向拆解为具体、深入的小课题点，确保每个课题都聚焦于特定的子领域和实际应用场景，
（2）需支持紧密融合最新的教育技术与创新理念，为课题注入新颖元素，使其更具前瞻性和应用价值。
14、项目式学习
（1）需支持能够根据用户输入的主题，结合不同年级和学科的特点，生成包含标题、驱动问题、项目目标、项目活动安排、活动成果交流与评价以及活动成效反思等环节的完整教学设计。
（2）需支持生成的方案中的项目活动安排严格控制在2周内完成，分为至少3个任务，每个任务包含1-2个具体活动，活动方案详细具体，符合当前学段学生的学情特点。通过本产品，教师可以轻松设计出高质量的项目式学习方案，提升教学效果和学生的学习体验。
15、课堂活动设计
（1）需支持根据用户输入的知识点，生成包含活动背景、目标、准备、流程、内容、评价和拓展等环节的完整活动设计。
（2）需支持通过本产品，教师可以轻松设计出高质量的情境化课堂活动，提升教学效果和学生的学习体验，激发学生的学习兴趣和实践能力。
16、实践作业
（1）需支持根据用户输入的知识点，生成包含作业目标、作业要求和实践步骤的完整实践作业内容。
（2）需支持教师可以轻松设计出高质量的实践作业，确保作业与知识点紧密结合，具有可操作性，并能解决真实世界中的实际问题。这不仅有助于学生巩固所学知识，还能培养学生的实践能力和问题解决能力，提升教学效果和学生的学习体验。
17、班会设计
（1）需支持按照用户输入的主题，生成包含标题、班会目的、班会时间、班会场地、班会内容、班会道具和班会效果评估等环节的详细班会设计。
（2）需支持方案中融入了主题相关的知识和各类小游戏，确保班会内容丰富、形式多样，能够有效吸引学生的参与和兴趣。通过本产品，班主任可以轻松设计出高质量的班会活动，提升班级凝聚力和学生的学习体验。
18、跨学科实践
（1）需支持根据用户输入的知识点，生成包含作业目标、作业要求和实践步骤的完整实践作业内容。
（2）需支持通过本产品，教师可以轻松设计出高质量的实践作业，确保作业与知识点紧密结合，具有可操作性，并能解决真实世界中的实际问题。这不仅有助于学生巩固所学知识，还能培养学生的实践能力和问题解决能力，提升教学效果和学生的学习体验。
19、教学反思
（1）需支持根据用户输入的课文内容，生成包含教学问题、改进思路和未来建议三个部分的教学反思。
（2）需支持通过深入分析课堂教学中存在的问题，提供具体、可执行的解决思路，并结合家庭、学校生活提出改进措施，该工具能够帮助教师优化教学方法，提升教学质量。同时，未来的建议部分为教师提供了持续改进的方向，助力教师专业成长。
20、活动发言稿
（1）需支持根据用户输入的主题，生成一段正向积极、富有鼓励性的发言稿，采用排比句、四字格、对称句等修辞手法，确保语言优美、节奏明快。
（2）需支持发言稿每句最后一个字多用开口呼，增强语言的感染力和号召力。通过本产品，用户可以轻松生成高质量的活动发言稿，提升活动的氛围和效果，激发参与者的积极性和创造力。
21、英语单词教学
（1）需支持提供单词的基本信息、相关词汇及例句、以及即时检测题目。
（2）需支持能够帮助教师更便捷地向学生教授新单词，提升教学效率和学生的学习效果。
二、智能体管理
（一）智能体创建方式
需支持通过2种方式创建智能体：
1、需支持一句话创建智能体：
（1）需支持用户输入一句话指令内容，平台根据内容自动生成智能体的名称、描述、标签、人设计回复逻辑、开场白、预置问题，并推荐合适的工具、工作流、知识库。
（2）需支持用户通过自然语言输入，包括手动录入和语音输入。
2、需支持自定义创建智能体：
（1）需支持用户自定义创建智能体，需支持进行基础配置和技能配置。
（2）基础配置：需支持录入智能体基本信息，包括智能体名称、描述、头像、标签。支持配置人设及回复逻辑、开场白、推荐问题。智能体头像支持本地上传和AI生成两种方式，头像格式支持jpeg和png格式。
（3）技能配置：需支持为智能体配置工具、工作流、知识库、快捷指令。
（二）智能体创建编辑配置
需支持智能体创建编辑配置支持人设与回复逻辑、开场白、推荐问题、工具、知识库、工作流、快捷指令，同时提供预览及调试。
1、人设与回复逻辑：
需支持编写配置智能体的提示词，编写智能体的人设及回复逻辑。
（1）需支持用户在人设及回复逻辑配置面板中自定义输入提示词，提示词内容至少包含角色、技能和限制。
（2）需支持对用户输入的人设及回复逻辑内容进行AI优化润色。AI优化后，用户依然可以手动修改提示词内容。
2、开场白：
需支持进入智能体后自动展示引导信息。需支持帮助用户理解智能体用途以及如何与其进行交互。
（1）需支持用户自定义智能体开场白文案和开场白预置问题。需支持在用户进入智能体后，用户可以看到开场白文案以及开场白问题，开场白预置问题将会展示在开场白文案之下。
（2）开场白文案：需支持根据智能体名称以及描述通过AI智能生成。AI生成后，需支持用户依然可以手动修改开场白文案。
（3）开场白预置问题：需支持根据智能体名称以及描述通过AI智能生成。AI生成后，需支持用户依然可以手动修改开场白预置问题。
3、推荐问题
（1）需支持配置问答结束后的推荐问题，以增强用户和智能体对话过程中的交互效果。
（2）需支持通过开关控制推荐问题配置。需支持开关按钮默认打开，回答结束后系统会结合上下文自动推荐三个相关的问题建议给用户使用。需支持开关按钮关闭后，将不会向用户自动推荐提问。
（3）需支持用户自定义设置追问数量，设置完成后，系统会根据用户配置的数量提供问题建议。
（4）需支持用户自定义prompt。
4、工具
（1）需支持让智能体调用外部API，扩展智能体的能力和使用场景。需支持自定义添加工具。支洗持用户从自己创建的工具以及公共工具清单中选择，需支持用户根据关键词搜索工具。洗支持用户直接创建一个新的工具。
（2）需支持智能添加工具：选择智能添加工具后，将根据智能体名称、描述、人设及回复逻辑、开场白的信息为用户智能推荐相关工具。
5、知识库
（1）需支持自定义添加知识库。知识库让智能体可以与指定的数据进行交互，提升回复内容的准确性和可用性。在选择知识库页面，需支持用户从自己创建的知识库以及公共知识库清单中选择，需支持用户根据关键词搜索知识库。
（2）若没有满足要的知识库，需支持直接创建一个新的知识库。
（3）需支持配置知识库调用参数，包括调用方式、召回策略等参数。
6、工作流
（1）需支持将工作流来扩展智能体的能力和使用场景。需支持用户自定义添加工作流。在选择工作流页面，需支持用户从自己创建的工作流以及公共工作流清单中选择，需支持用户根据关键词搜索工作流。若没有满足要的工作流，需支持直接创建一个新的工作流。
（2）需支持智能添加工作流，用户选择智能添加工作流按钮后，将根据智能体名称、描述、人设及回复逻辑、开场白的信息为用户智能推荐相关工作流。
7、快捷指令
（1）需支持用户在搭建智能体时创建快捷指令，方便用户在与智能体会话时通过快捷指令快速、准确地输入信息。
（2）需支持直接调用工作流、工具，同时可以配置工作流、工具的输入参数对应的可视化组件
8、预览及调试
（1）需支持用户对正在搭建的智能体进行预览与调试，并根据智能体执行过程及响应信息对智能体配置进行优化与调整。
（2）需支持在用户搭建智能体过程中，预览与调试页面能够根据配置信息实时更新，展示开场白、预置问题的信息。用户可以在预览与调试界面与智能体模拟对话，测试创建的智能体效果。
（3）需支持在预览与调试中进行手写输入和语音输入，同时需支持用户上传jpg、png格式的图片，上传pdf、doc等格式文档，以及对上传的图片进行识别。
（4）需支持在预览与调试中对历史对话记忆进行管理，点击“清除上下文记忆”后，将重新开启新对话。
（三）智能体发布
1、需支持用户对自建智能体进行发布操作。
2、需支持将智能体进行私有发布，仅供自己用。
3、需支持将智能体进行公开发布，在通过学校管理员审核后，能够将智能体共享给组织内其他用户使用。
（四）智能体列表管理
1、需支持用户对创建的所有智能体进行管理，能够以卡片的形式展示智能体的信息，包括智能体状态、头像、名称、描述的信息。
2、需支持对用户创建的智能体进行筛选与查询。支持根据标签进行筛选以及根据智能体名称进行模糊搜索。
3、需支持对智能体进行删除、复制ID等操作。
三、工具管理
（一）工具创建
需支持用户自定义创建工具，每个工具由一个或多个功能组成。
1、创建功能时，需支持填写基础信息，包括功能名称、功能描述、功能路径、请求方法、Header列表、鉴权方式。请求方法至少支持Get、Post方法。鉴权方式至少支持无需授权和Service授权两种方式。
2、需支持配置输入参数，需支持用户填写参数名称、参数描述、参数类型、传入方法、默认值、是否必填等参数。
3、需支持配置输出参数，需支持用户填写参数名称、参数描述、参数类型等参数。需支持自动解析输出参数，在对话框内填写输入参数调用API后，平台将会根据API响应结果自动配置输出参数。
4、需支持对工具进行调试与校验，在调试与校验页面填写输入参数后平台会在调试结果区域呈现Request和Response结果。调试完成后，即可发布工具，在功能列表即可查看调试状态。
（二）工具列表管理
1、需支持对用户创建的工具进行管理，能够以列表的形式展示工具的信息，包括工具名称、工具描述、状态、标签信息。
2、需支持对用户创建的工具进行筛选与查询，支持根据工具名称进行筛选。
3、需支持对用户创建的工具进行上架操作。管理员要对工具进行审核，审核通过的工具将被正式上架到工具广场，供其他用户使用。
4、需支持对工具进行删除、复制ID操作。
（三）工具库
工具库中包含如下工具组件，每个工具由一个或多个功能组成。
1、函数图片生成：需支持一元一次函数、一元二次函数、三角函数、指数函数、对数函数、反比例函数的图像生成
2、通用ppt大纲生成  ：需支持根据主题内容生成PPT大纲以及PPT
3、pdf生成：需支持将文本内容生成PDF文件的下载链接
4、word生成 ：需支持将文本内容生成DOCX文件的下载链接
5、资源检索 ：需支持根据关键词检索出互联网上相关的视频资源、网页链接等资源
6、图片解题：需支持根据图片题目，给出解题过程、答案、以及知识点
7、思维导图生成：需支持根据根据文本内容生成思维导图，思维导图内容可以进行二次编辑
8、文档解析： 需支持支持 pdf, doc, docx, txt, md, xls, xlsx, csv等文件内容提取
9、新闻查询 ： 需支持根据文本信息、关键词查询新闻资讯，包括娱乐、财经、军事、科技、体育等各种不同分类的新闻播报
10、计算器 ：需支持三角函数，绝对值，多个数之间进行四则运算，其中数的形式可以是根式，乘方，正数，负数等
11、时间日期查询： 需支持时间和日期查询，其中日期查询支持农历和阳历查询，支持按照节日、城市查询对应日期；时间查询支持按照城市查询对应时间
12、高校分数线查询：需 需支持根据用户发送的年份、院校名称、省份及文理科四大条件搜索相应的高考分数线
13、天气查询：需支持查询世界各地主要城市的天气，如雨，雪，风以及空气质量，湿度，穿衣指数等
14、折线图生成 :需支持根据文本数据内容生成折线图
15、饼图生成：需支持根据文本数据生成饼图
16、柱状图生成：需支持根据文本数据生成柱状图
17、图片识别：需支持根据图片提取出图片文本以及针对图片内容进行问答
18、联网搜索 ：需支持通过问题检索出互联网中的相关的内容
19、文生图  ： 需支持根据文本生成图片
20、图生图 ：需支持根据图片和描述生成新图片
21、音视频解析：需支持将mp3、mp4、wav格式的里面的音频转写成文字，同时支持中文和英文
22、语音评测：需支持对中文和英文的单词、句子及段落进行全维度音准的评测
四、工作流管理
（一）工作流创建
1、创建编排
（1）需支持通过可视化的方式，对工具、大模型、代码块的功能进行组合，从而实现复杂、稳定的业务流程编排。
（2）需支持工作流由多个节点构成，节点是组成工作流的基本单元，至少包含开始、结束、大模型、工具、知识库、工作流、选择器、代码块节点。
（3）需支持以鼠标拖拽的方式进行工作流的编排，并逐个对工作流中的组件进行参数配置，以连接线的方式来关联前后顺序。
2、工作流节点
（1）开始与结束节点
需支持在工作流中添加开始节点、结束节点。
①开始节点用于开启触发一个工作流，包含参数名、变量类型、变量描述、默认值、是否必要信息，支持添加多个输入参数。
②结束节点作为工作流的最终节点，用于返回工作流运行后的结果信息。
（2）大模型节点
需支持在工作流中添加大模型节点，用户可以使用该节点的大语言模型处理对应任务。
①需支持设置提示词变量，包括变量名、来源类型、变量值。
②需支持系统提示词和用户提示词，支持引用提示词模板，支持在提示词中插入个人信息变量。
③需支持超时设置，包括设置超时时间和超时处理。
④需支持设置异常处理。
（3）代码节点
需支持在工作流中添加代码节点，该节点支持通过编写代码来生成返回值。
①需支持设置输入参数和输出参数。
②需支持在代码中通过输入参数引用变量。
③需至少支持JavaScript、Python、Groovy三类语言
（4）知识库节点
需支持在工作流中添加文档知识库节点，该节点能够根据输入参数从指定知识库内召回匹配的信息。
①需支持设置输入参数，节点会根据参数值召回关键内容，支持设置必要参数。
②需支持用户选择要使用的知识库，选定知识库后，将仅从选定的知识中召回信息。
③需支持设置搜索结果数量、相似度阈值。
（5）选择器节点
需支持在工作流中添加选择器节点，该节点是一个if-else节点，可连接多个下游分支。
①需支持根据输入参数是否符合条件区域来决定执行对应的工作流分支：符合则执行""如果""分支，否则执行""否则""分支。
②需支持添加多个条件分支，且每个分支条件支持添加多个判断条件（且/或）。
（6）工具节点
需支持在工作流中添加工具节点，该节点用于在工作流中运行指定工具。
①需支持用户选择要使用的工具，并设置工具的输入参数。
②需支持设置异常处理。
（7）工作流节点
需支持在工作流中添加工作流节点，该节点用于实现工作流嵌套工作流的效果。
①需支持用户选择要使用的工作流，并设置工作流的输入参数。支持设置必要参数。
②需支持设置异常处理。
3、工作流调试
（1）需支持工作流整体调试、单节点调试。
（2）需支持逐个节点查看输入、输出信息，可精准定位工作流故障点或深入理解数据流转逻辑。
（3）需支持工作流试运行成功后才可发布，以保障其稳定性、准确性和高效性。
（二）工作流列表管理
1、需支持对用户创建的工作流进行管理，能够以列表的形式展示工作流的信息，包括工作流名称、标签、状态、参数的信息。
2、需支持对用户创建的工作流进行查询，支持根据工作流的名称进行模糊搜索。
3、需支持对用户创建的工作流进行上架操作：管理员要对工作流进行审核审核通过的工作流将被正式上架到工作流广场，供其他用户使用。
4、需支持对工作流进行创建副本、删除、复制ID操作。
五、知识库管理
（一）创建知识库与知识上传
需支持用户创建知识库、并在知识库中上传文档，同时提供文档切分、文档预览功能。
1、自定义创建知识库：
需支持用户自定义创建知识库，创建时输入知识库基本信息，包括知识库名称、知识库标签、知识库描述。
2、上传文档：
（1）需支持用户上传多种类型的文件，包括文档文件、表格文件和FAQ文件；
（2）文档文件：需支持pdf、doc、docx、jpg格式；支持单次最多上传10个文件，文件大小100M以下；
（3）表格文件：需支持xlsx格式；支持单次最多上传1个文件，文件大小100M以下；
（4）FAQ文件：需支持xlsx格式，提供FAQ模板供用户参考。
3、切分文档：
内容切分可以更有效地召回与用户查询最相关的内容，从而提升回复的准确性。
平台提供如下自动和手动切分方式。
（1）需支持智能分割：对于无标准目录且未经人工未干预的文档，支持智能分割方式，系统将自动对上传的内容进行自动解析，完成版面分析、文档切片和文档建模。
（2）需支持按自然段切分：对于自然段比较标准的文档，支持按自然段切分方式；
（3）需支持自定义切分：对于有要人工按规则清洗的文档，支持自定义切分方式，包含按照分隔符、字符数进行切分。
4、文档预览：
（1）需支持文档预览：文档上传完成并且进行文档切分后，用户可以直观地预览分段结果。
（2）需支持用户切换选择上传的文档，逐个查看文档切分结果，并能够根据要调整文档切分方式。
（二）知识库列表管理
支持对知识库列表、知识库分类、知识库内容进行管理。
1、知识库列表管理：
（1）需提供知识库列表管理功能，列表信息包含知识库名称、状态、标签、文档数量、知识库大小、最近编辑时间；
（2）需支持用户对知识库进行删除、复制知识库ID、体验知识库操作；
（3）需支持用户更新知识库基础信息，包括知识库名称、标签、知识库描述信息；
（4）需支持按照知识库名称进行模糊搜索；
（5）需支持对用户创建的知识库进行上架操作：管理员要对知识库进行审核审核通过的知识库将被正式上架到知识库广场，供其他用户使用。
2、知识库分类管理：
需提供知识库分类管理功能：
（1）需支持多级分类目录管理；
（2）需支持按照知识库分类名称进行模糊搜索；
（3）需支持用户对知识库分类进行新增子分类、新增同级分类、编辑和删除等操作。
3、知识库内容管理：
需提供知识库内容管理功能：
（1）需支持对知识库内的文档进行管理，文档列表信息包含文档名称、篇章数量、文件大小、文件上传时间、启用状态；
（2）需支持按照文档名称进行模糊搜索；
（3）需支持按照文档状态、文档分类进行筛选，帮助用户从文档列表中快速筛选文档；
（4）需支持对文档进行删除、批量删除、下载、问答验证、启用/禁用等操作；
（5）需支持用户对于已上传的文档添加篇章、重新分段操作，帮助用户更有效地管理和共享知识。篇章内容包含篇章名称、篇章字符数、向上/下合并、编辑、删除操作。
（三）问答体验
提供体验知识库功能。
1、需支持用户通过对话问答形式对知识库进行体验，知识问答过程中会智能进行快速检索，即从索引中找到并返回与用户查询最相关的文档以及篇章，命中的知识篇章将同步展示在问答体验页面中。
2、需支持用户从命中的篇章中进一步筛选篇章作为回答的依据，基于筛选后的篇章可获得更精准的回复。
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	教师发展画像平台服务
	全息搜索-精准搜
	提供基于档案维度体系的精准搜与基于大模型的AI智能检索助手，支持学科带头人、拟退休、交流轮岗等场景快捷筛选，检索结果可加入用户池统一导出。
1、需支持区级管理员通过多种检索方式查询教师信息和教师档案数据，搜索方式需包括：关键字检索、组合搜索等；
2、需支持将多次搜索结果添加到用户池中。
3、需支持对教师数据提供按维度、按教师两种方式导出。
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	教师个人档案中心
	融合OCR与大模型实现证书智能识别、13类证书自动分类编目，减少教师录入负担，支持个人画像、成果趋势与Word档案一键导出。
一、个人档案
▲1、需支持按基本信息、经历资历、荣誉奖项、教科研成果、教学活动、教研活动不同档案维度分类，向管理者或教师展示教师个人档案数据；
2、需支持管理员或教师对个人档案数据进行编辑、预览、导出；
3、需支持管理员或教师查阅“待审核”的档案数，对待审核数据进行查看、删除；查阅“已驳回”的档案数，对已驳回数据进行查看、修改、删除；查阅“已反馈”的档案数，对已反馈数据进行查看。
二、个人画像
1、需支持教师个人基本信息数据画像；
2、需支持展示个人发展轨迹，记录教师在荣誉奖项、教科研成果、教研活动、培训学习、资质证书所获得市级及以上成果和首次成果；
3、需支持查看历项活跃情况，包括教师本人各项成果数量与学校平均值比较、近五年成果趋势分析；
4、需支持对教师进行专业成长总结。
5、导报表
6、需支持教师个人档案预览并按需导出。
7、需支持根据档案维度进行档案内容筛选。
8、需支持根据时间周期进行档案内容筛选。
9、需支持个人档案附件一键导出。
10、需支持个人档案word文件一键导出。

	10
	
	教师移动端
	教师移动端支持个人档案分类统计、明细查看、条件筛选、关键字检索、指定维度搜索及搜索结果分类展示，支持移动档案管理与OCR智能采集。
1、需支持按本人奖项、培训学习、指导学生获奖、公开课教学维度分类统计本人档案数量；
2、需支持查看本人档案明细数据；支持按维度、时间、审核状态筛选本人档案数据；支持按时间顺序对档案数据进行排序；
3、需支持按档案关键字搜索本人档案数据；支持按指定维度进行搜索；需支持查看最近搜索历史；需支持搜索结果的分类展示。
▲4、需支持在用户授权的前提下，通过拍照方式将个人纸质档案附件上传到档案中；支持对图片进行裁剪、转向、打码；支持OCR识别；
5、需支持在用户授权的前提下，将手机相册、手机本地文件中的个人档案证书证明材料上传到档案中；支持OCR识别；
6、需支持对纯文本类个人档案进行手动填报录入；
7、需支持用户编辑个人信息，包括：头像、个人信息、学习信息、工作信息；
8、需支持用户在“我要反馈”板块反馈产品问题或使用意见；
9、需支持用户在“关于”板块查看相关用户协议、隐私政策；
10、需支持角色切换、退出登录操作。
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	智能研修平台服务
	课程中心（云端/区本课程）
	提供不少于200节云端课程（每年更新）及区本课程空间，涵盖基础通识、信息素养、学科教学、特色专题，支持课程包设计、上传、审核、检索、评价。
一、云端课程
需支持围绕教师成长，提供平台课程不少于200节，课程类型包括基础通识课程、信息素养课程、学科教学课程、特色专题课程。每年更新课程总量不少于30节。
1.基础通识类课程需支持按照以下标签分类筛选：教育理论、师德师风、心理辅育、班级管理、家校共育及其他
▲2.信息素养类课程需支持按照以下标签分类筛选：教师数据素养、资源设计制作、教育理念方法、智能教育评价、AI+教育
3.学科教学类课程需支持按照以下标签分类筛选：学段、学科、教学模式探究、高考学习专题
4.特色专题类课程包含教育技术产品的操作教程、教学应用课程
二、区本课程
1.需支持上传区级的特色课程
2.需支持设置专题课程的专题类别
3.需支持对上传的专题课程选择课程标签
4.需支持设置专题课程讲师、获奖信息
5. 需支持对专题课程添加课程介绍 
6.需支持管理员进行专题课程审核
7.需支持查看专题课程列表，预览课程详情
8.需支持教师在线学习专题课程
9.需支持对专题课程进行文字评价、课程打分
10.需支持显示专题资源上传达人榜
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	教师培训系统
	支持培训计划创建、直播培训与自动回看、考核测试、电子证书自动发放，配套教师培训数据看板。
一、培训管理
1.需支持设置不同培训类别的教师培训
2.需支持围绕不同培训对象组织教师培训，在培训班级中支持批量导入、手动勾选、建立常用群组、区域全部人员的方式添加培训教师
3.需支持创建线上线下相融合的教师培训
4.培训内容需支持直播培训课程和录播培训课程
5.需支持设置各培训课程的学分，设置培训计划通过考核学分
6.需支持设置各培训课程选修和必修
7.需支持线下课程灵活调用问卷、签到、投票教研工具使用
二、直播培训
1.需支持5000人同时在线观看
2.需支持在直播过程中共享摄像头画面
3.需支持在直播过程中共享电脑桌面
4.需支持学员通过手机进行观看
5.需支持学员通过电脑进行观看
6.需支持学员下载管理员上传的相关通知
7.需支持培训课程直播结束后系统会自动生成直播的回放记录
8.需支持未参与观看直播的学员可以进行点播观看回放视频
三、考核测试
1.需支持针对培训中的线上课程配置试题开展线上考核
2.需支持考核客观题自动批改，测试学员对培训内容的掌握情况
3.需支持考核后学员查看自己是否通过考核
四、电子证书
1.需支持针对培训设置电子证书
2.需支持向完成学习任务、通过考核的学员发放证书
五、数据看板
▲1.需支持提供师训数据总览，包括教师培训总量、培训课程总量、培训教师总数、教师达标率等信息
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	教研活动系统
	支持直播/录播听评课、集体备课、专题研讨、风采活动、研修日历、教研成果汇聚与教研巡查，配套教研活动数据看板。
一、听课评课
1.需支持自定义创建、编辑评课指标，指标体系支持二级架构
2.需支持批量导入、手动勾选、建立常用群组，同时支持选择学段学科的方式添加评课参与人
3.需支持选中的评课参与人参与线上评课活动
4.需支持通过直播的方式发起区域听评课活动
5.需支持直播听评课结束后生成听评课回放视频
6.需支持直播回放视频过程中支持在线记录笔记
7.需支持录播听评课在线记录笔记导出
8.需支持通过录播的方式发起区域听评课活动
9.需支持录播课程观课过程中支持在线记录笔记
10.需支持录播听评课在线记录笔记导出
11.需支持评课人根据评课活动发起人设置的评课指标在线评课，评课结果应包括优、良、中、差
12.需支持管理员上传听课点评
13.需支持听课教师上传听课本
14.需支持听评课过程中发起线上多人音视频研讨
15.需支持研讨过程形成音视频回放记录
▲16.需支持研讨过程通过AI语音转写技术将音视频研讨内容转写为对应的文字记录，便于研讨重点内容的提取和传播
17.需支持灵活调用问卷、签到、投票教研工具使用
二、集体备课
1.需支持批量导入、手动勾选、同时支持以学段学科的方式选择参与人，发起集体备课活动
2.需支持主备人和管理员自主上传教案、课件
3.需支持各参备人可基于主备人上传的教案、课件在线协同编辑，添加批注评论
4.需支持通过资源助手查找文本，课件、动画、视频、音频、图片、微课类型的资源辅助备课
5.需支持发起人、主备人在活动过程中发起线上多人音视频研讨
6.需支持研讨过程形成音视频回放记录
7.需支持研讨过程通过AI语音转写技术将音视频研讨内容转写为对应的文字记录，便于研讨重点内容的提取和传播
8.活动结束后，需支持自动生成集体备课完成的教案或者课件
9.活动开始后，需支持下载含有批注内容的教案或者课件
10.活动结束后，需支持上传个人备课教案或者课件
11.需支持灵活调用问卷、签到、投票教研工具使用
三、专题研讨
1.需支持管理员根据研讨内容新建研讨的专题类型
2.需支持管理员根据研讨内容编辑专题类型，调整专题类型顺序
3.需支持批量导入、手动勾选、同时支持以学段学科的方式选择参与人，发起专题研讨活动
4.需支持上传研讨材料（至少包括pptx、docx、xlsx、zip、rar格式文件）作为研讨素材
5.需支持创建线上、线下或线上线下混合的不同形式的区域专题研讨
6.研讨过程中，需支持研讨材料下载
7.研讨过程中，需支持观看和在评论区提交评论
8.研讨过程中，需支持发起人在专题研讨过程中发起线上多人音视频研讨
9.需支持研讨过程将形成音视频回放记录
10.需支持研讨过程通过AI语音转写技术将音视频研讨内容转写为对应的文字记录，便于研讨重点内容的提取和传播
11.需支持专题研讨上传研讨笔记
12.需支持参与人选择是否公开研讨笔记
13.需支持区域专题研讨活动调用签到、投票、问卷工具
四、风采活动
1.活动管理
①需支持管理员、教研员创建区域风采活动
②需支持单一活动和综合活动类型
③需支持选择活动参加用户
④需支持自定义设置评审环节
⑤需支持设置用户参赛作品数量
⑥需支持发布及编辑风采活动公告
⑦需支持设置活动奖项、奖项比例
⑧需支持设置风采活动证书、发布证书
2.评审专家组管理,需支持通过选择区域已有专家作为活动评审专家组成员
3.作品上传
①需支持上传多种类型的作品（至少包括pptx、docx、xlsx、zip、rar、mp4格式文件）
②活动评审未开始阶段，需支持用户编辑修改已上传作品
③需支持多人创作的作品可设置多个作者
4.作品审核
①需支持跨学段和跨学科配置评审专家组
②需支持校级管理员对参赛作品进行审核
③需支持设置专家对参赛作品进行多轮评审
5.活动展示
①需支持按照活动状态筛选风采活动
②需支持展示活动公告信息，为用户提供多维度、多角度的活动相关信息展示，帮助用户更快速了解活动信息 
③需支持按照作品的获奖级别展示作品
④需支持根据学段、学科查看获奖作品；
⑤需支持按照最新、最热展示参赛作品
五、研修日历
1.需支持以日历形式日标记研修日程
2.需支持以日历形式周标记研修日程 
3.需支持以日历形式月标记研修日程
4.需支持通过点击日历日程一键进入教研活动
六、教研成果
1.需支持按照不同活动类型汇聚区域教研活动中产生的教研成果
2.需支持区域教研活动中产生的教研成果按学段呈现
3.需支持区域教研活动中产生的教研成果按学科呈现
4.需支持通过关键词搜索快速定位到查找的成果
5.需支持活动发起人公开教研成果
6.需支持管理员审核活动发起人公开的教研成果，审核通过后支持在教研成果中展示
七、教研巡查
1.需支持管理者可巡查正在进行的直播教研活动、直播课程
2.需支持管理者在巡查过程中添加巡查笔记
八、数据看板
1.需支持为管理者提供教研活动数据看板
2.数据维度需支持提供活动总数、参与总人次、总成果数量、本月活动数、各类型活动比例分析，校级活动排名、活动趋势分析、区域成果贡献排名
3.数据维度需支持提供风采活动/集体备课/听评课/专题研讨具体活动列表

	14
	
	名师课堂系统
	建设名师工作室网络空间，支持工作室管理、名师园地、名师课堂、资源分享、交流互动，配套名师课堂数据看板。
一、工作室管理
1.区域管理者
①需支持区域管理员新建区域内名师工作室
②需支持区域管理员对工作室名称、主持人、成员、学科学段、工作室简介等信息进行编辑和修改
③需支持区域管理员对工作室进行禁用、启用、编辑、删除操作
④需支持区域管理者进行跨工作室研修活动主题维护，新增、编辑、删除工作室主题
2.工作室主持人
①需支持工作室主持人进行基础信息管理，包括工作室名称、简介、宗旨等信息的编辑
②需支持工作室主持人设置工作室助手，进行成员管理，支持导出、添加成员
③需支持设置多个工作室小组，支持查看、编辑、删除已有分组
3.通知
①需支持工作室主持人新建、编辑、删除、发布活动通知
②需支持工作室主持人对通知浏览量进行统计
③需支持分类筛选工作室主持人和工作室助手创建的活动通知
4.资讯
①需支持工作室主持人新建、编辑、删除、发布资讯信息
②需支持工作室主持人对资讯浏览量进行统计
③需支持分类筛选工作室主持人和工作室助手创建的资讯信息
二、工作室园地
1.需支持汇聚展示区域内名师工作室，名师工作室支持按照学段、学科进行分类
2.需支持教师可以根据粉丝数/访问量排序查看区域内工作室
3.需支持教师关注自己感兴趣的工作室
三、名师课堂
1.工作室首页
①需支持展示工作室成员、粉丝、访问量等基础信息
②需支持展示工作室通知、资讯、研修活动、资源分享、交流互动的便捷入口
2.研修活动
①需支持开展多主题、多种类别的网络研修活动，活动主题、活动类别支持自定义
②研修活动需支持以直播、集体备课、专题研讨、听评课多种形式开展 
③需支持区域管理员开展跨工作室网络研修，并支持选择直播、集体备课、专题研讨、听评课活动形式组成系列活动
3.资源共享：需支持工作室成员间资源共建共享，共享的资源按学段、学科、类型进行分类
4.交流互动：需支持在公开范围内的教师在线参与话题讨论和问答两种类型的活动
5.工作室监管：需支持工作室主持人查看本工作室成员数、研修活动数、资源建设数、工作室访问量、通过工作室资源建设分析，资源建设排行，研修活动分析
四、名师资源
1.需支持上传教学课件、教案、教学素材、论文等多种类型资源，供工作室成员学习、应用
2.需支持工作室主持人进行资源管理，支持管理资源树，并支持查看、编辑和删除现有资源
3.需支持工作室主持人和助手对工作室成员上传的资源进行审核
五、交流互动
1.需支持发布话题讨论和问答两种类型的活动，包含话题或问题描述、公开范围、话题或问答简介
六、数据看板
1.需支持统计展示名师工作室概览，包含工作室总数，研修活动总数、资源建设数、工作室访问量
2.需支持统计展示名师工作室分析，包含工作室名称，工作室主持人、工作室级别、工作室学段、工作室学科、工作室成员数等基本信息，支持通过工作室分析快捷查看工作室详情
3.需支持按照学科或学段统计展示工作室占比
4.需支持统计展示资源建设分析，包含工作室名称，工作室主持人、工作室级别、工作室资源建设数量。支持通过资源建设详情查看资源建设分析
5.需支持统计展示区域资源建设排行，包含按照资源建设数量，资源建设成员占比、资源浏览量、资源下载量的排行方式
6.需支持统计展示研修活动分析，包含工作室名称，工作室主持人、工作室级别、研修活动总次数、活动参与人次、活动参与率等信息，支持通过工作室研修活动详情查看工作室研修详情
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	课题管理系统
	支持课题资讯、阶段管理（申报/开题/中期/结题/变更）、课题研讨、在线工具、成果自动汇聚与推广。
一、课题资讯通知
1.发布资讯：需支持管理员在平台发布课题相关资讯，资讯发布前支持预览、保存
2.编辑资讯：需支持自定义资讯标题、简介、资讯内容，支持在资讯内容中导入图片、插入表格，支持上传资讯封面图片
3.发布通知：需支持管理员发布课题相关通知，通知发布前支持预览
4.编辑通知：需支持编辑通知标题、简介、内容,支持设置课题提交日期，支持上传通知相关附件（Word、PPT、Rar、Zip格式），支持上传通知封面图片
二、课题阶段管理
1.申报审核：需支持管理员对教师申报课题情况进行审核
2.报备表审核：支持管理员对课题报备表进行审核并导出审核结果
3.开题管理：需支持管理员查看开题阶段课题相关信息，包括课题成员、课题设计论证、课题研究计划、预期研究成果、经费预算等
4.中期管理：需支持设置课题中期时间
5.结题审核：需支持设置课题结题时间，支持进行结题审核
6.变更及撤项审核：需支持管理员对于课题项目变更或撤项进行审核
7.评审专家管理：需支持管理员新增专家，支持导出专家名单，支持对专家组进行管理
8.课题级别管理：需支持管理员自定义课题级别
9.课题模板管理：需支持管理员自定义课题模板设置，支持创建多种模板，提供自定义字段及自定义组件
三、课题基础信息管理
1.需支持自定义设置课题级别，并支持对已有课题级别级别进行管理，管理员可选择已有课题级别发起不同级别课题活动
2.需支持设置课题模板，管理员可选择已有课题模板发起课题活动，并支持对已有模板进行编辑、删除、下载
四、课题研讨
1.课题研讨：在课题进行期间，需支持课题组成员间通过音视频方式组织研讨活动
2.课题任务分配：需支持课题负责人向课题组成员分配任务，被分配人可在相应周期内提交材料
3.课题研究日志：根据课题任务分配，需支持课题研究的过程和问题进行记录数据化
五、课题工具
1.在线翻译工具：需支持课题组成员在课题研究期间内应用在线翻译，实现中英文互译
2.语音转写工具：需支持课题组成员在课题研究期间内上传raw，pcm格式的音频，系统自动转写为文字
六、课题总结
1、需支持根据设置的模板填写课题申报内容，支持上传中期报告、结题材料
2、需支持批量下载课题研究资料，也可批量删除无效材料
3、需支持查看课题总数和各状态的课题数量
▲4、需提供区域课题列表，直观查看课题当前状态，负责人、参与人数等信息，可通过课题名称进入课题详情
5、课题报告：需支持课题组成员在开题、中期、结题过程中就课题相关资料进行上传和下载
6、成果推广：需支持区域重要课题成果自动汇聚在平台
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	教师研修档案
	汇聚教师研修全过程数据形成研修档案，教师可查看、变更个人基本信息及参加各类研修活动的具体情况。
1.需支持教师编辑个人基本信息，包括证件类型、证件号码、年龄、教龄、职称、职务
2.需支持展示教师参与研修活动的概况
3.需支持展示教师参与研修活动的具体信息，包括活动类型、活动名称、活动时间、活动级别等
4.需支持统计教师参训学分、参训课程
5.需支持统计教师参训所获证书
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	教师移动研修
	移动端支持移动师训、移动研修、移动名师，利用碎片化时间随时随地在线参加研修培训，观看直录播课程。
1.移动师训
①需支持教师利用手机端观看直播培训课程
②需支持教师利用手机端观看录播培训课程
③需支持参训教师分享培训活动给其他教师
2.移动教研
①需支持管理员发起听评课，集体备课、专题研讨活动
②需支持在手机端展示全部教研活动列表，支持教师通过活动名称搜索活动并快速进入
③需支持教师在手机端参与听评课活动，观看直播听评课或录播听评课，支持查看活动简介，同时支持教师在讨论专区发表文字讨论，直播听评课结束后，支持添加听课笔记，拍照上传听课本记录，录播听评课支持添加听课笔记，拍照上传听课本记录
④需支持教师在手机端回看直播听评课课例或录播听评课时，添加听课笔记及时间驻点
⑤需支持教师在手机端参与听评课活动中的多人研讨
⑥需支持教师复制教研活动链接分享给其他教师
3.移动名师
①需支持教师在手机端查看名师课堂资讯及通知
②需支持在手机端展示名师课堂活动列表及跨工作室活动列表，并支持教师通过活动名称搜索名师课堂活动并快速进入
③需支持教师在手机端参与名师课堂活动及跨工作室活动，观看名师直播，支持展示活动目录，同时支持教师在讨论专区发表文字讨论
④需支持教师复制名师课堂活动链接分享给其他教师
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	局校端管理应用服务
	校园日历
	一、业务总体要求
校历/周程管理：将传统校历、周程等学校办公管理过程中的安排聚合管理，支持校历发布、周程安排查看与编辑，支持统一发布全区校历（开学 / 放假 / 考试周 / 节假日），学校可配置本校周程安排，支持按日 / 周 / 月视图查看，校历变更同步至相关人员日程；数据涵盖校历、周程、节假日，调用组织中心机构 / 年级 / 班级基础数据按学段区分模板，不含与上级教育行政部门校历系统的自动对接。
课表/作息管理：上课课表、作息时间表的统一管理与展示，支持课表查询、作息时间配置，数据涵盖班级课表（班级 - 教师 - 课程 - 时间）和作息时段，调用组织中心班级、教师、学科基础数据，课表数据可同步至数据中心供统计。
个人日程/会议管理：个人日程安排与会议管理，支持日程新增、提醒、共享及会议签到，全体教职工新增编辑个人日程并设置提醒，发起会议邀请参会人确认或拒绝，会议现场扫码签到自动生成参会统计，日程与校历 / 课表联动冲突提示；数据涵盖个人日程、会议邀请、签到记录，调用组织中心人员数据选择参会人，会议提醒通过消息中心推送。
二、具体功能要求
1、WEB端
（1）需支持日历查看功能，需支持小月历查看，需支持预置周程和校历。
（2）需支持多种日历视图（包含学期视图），需支持按照常规及列表两种模式查看日程。
（3）需支持日程管理功能，需支持对日程进行创建、查看、修改、删除和取消操作，需支持重复日程的操作，需支持日程搜索，需支持日程提醒。
（4）需支持周程管理功能，需支持周程编辑、周程发布。
（5）需支持校历管理功能，需支持校历编辑、校历发布。
（6）需支持部门日历管理功能，需支持部门日历编辑，需支持部门日历订阅。
（7）需支持校园日历与场馆预约、智能排课后的课表等业务联动。
（8）需支持三方应用接入校园日历，供学校用户订阅。
2、移动端
（1）需支持日历查看功能，需支持小月历查看。
（2）需支持多种日历视图（包含学期视图），需支持按照常规及列表两种模式查看日程。
（3）需支持日程管理功能，需支持对日程进行创建、查看、修改、删除和取消操作，需支持重复日程的操作，需支持日程搜索，需支持日程提醒，需支持日程处理。
（4）需支持校园日历与场馆预约、智能排课后的课表等业务联动。
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	通知公告
	一、业务总体要求
分级发布管理：涉及多部门、多角色使用，需进行通知信息编辑、发布管理、消息阅读提醒、闭环跟踪等全流程功能开发，并支持web端和移动端适配。建立学校/机构统一的信息发布管理中心，支持按角色、部门分级发布通知公告。教育局各科室及学校办公室按角色（教师 / 家长 / 学生）、部门、学校、年级分级定向发布通知，支持富文本编辑、附件上传、置顶紧急标记，接收人在 Web 端和移动端收到提醒；数据涵盖通知正文、附件、发布范围，调用组织中心机构 / 人员 / 角色数据确定发布对象，通过消息中心多渠道推送，单条附件大小不超过系统配置上限。
阅读统计与闭环跟踪：用户实时接收通知提醒，查看通知详情及附件，支持阅读状态统计与闭环跟踪。按部门 / 学校统计阅读率形成传达闭环，未读清单可导出；数据涵盖通知阅读记录和阅读率统计，阅读记录来源于消息中心推送回执，催办提醒通过消息中心二次推送，已读判定以系统内打开记录为准。
二、具体功能要求
1、WEB端
▲（1）需支持发布区域、内部通知和班级通知，任课教师和班主任能针对任教班级发布班级通知、通知发布对象支持选学生、家长、家长+学生。
（2）需支持分类型提供通知模板，同时支持通知管理员新增管理通知模板。
（3）需支持针对内部通知需支持设置通知须经领导审批通过后才可发布，可后台管理内部通知发布及审核人员。
（4）需支持发布通知内容支持富文本编辑、插入图片、附件、网址链接功能。
（5）需支持发布需签字回执通知、置顶通知、标记通知为重要通知功能。
（6）需支持按身份（班主任、任课教师）及选择特定教师作为通知共享对象共享通知。
（7）需支持发布人编辑已发布通知、转发通知、删除及批量删除已发布通知。
（8）需支持按班级、部门、身份查看已发布通知已读未读应读、已签字未签字应签字人数及相应名单，同时支持按班级或针对全体未读人员发系统消息提醒功能。 
（9）需支持导出通知已读未读数据及回执内容、签字图片。
（10）需支持按通知类型、通知已读未读状态、通知发布人、通知发布时间筛选通知，同时支持按通知标题搜索通知。
（11）需支持通知接收人按通知类型、发布时间、发布人筛选通知、查看通知详情、预览下载图片附件、打开链接、快捷回复通知、手写签字回执通知。
2、移动端
（1）需支持发布人发布内部通知，任课教师和班主任能针对任教班级发布班级通知、通知发布对象支持选学生、家长、家长+学生。
（2）需支持发布通知内容支持富文本编辑、插入图片功能。
（3）需支持发布需签字回执通知、置顶通知。
（4）需支持按身份（班主任、任课教师）及选择特定教师作为通知通共享对象共享通知。
（5）需支持发布人编辑已发布通知、转发通知、删除已发布通知。
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	问卷调查
	1、问卷配置与发布：问卷调查支持问卷自定义配置、逻辑跳转、定向分发、消息提醒、答卷统计可视化、报告导出、数据对接数据中心、权限隔离等功能开发。
包括题目类型、选项设置、逻辑跳转等，发布至指定参与人。教育局及学校管理员创建问卷，支持单选 / 多选 / 填空 / 评分 / 矩阵题型和题目间逻辑跳转，指定发放范围并设置截止时间，发布后生成填写链接或二维码；数据涵盖问卷题目配置、发放范围、答卷数据，调用组织中心人员 / 机构数据圈定发放对象，填写提醒通过消息中心推送，单份问卷题目数量不超过系统配置上限。
2、统计分析：支持多学校场景下问卷分发、答题、统计：问卷结果自动汇总，支持多维度统计分析与可视化展示，导出分析报告，支持按部门 / 学校 / 学段交叉对比分析，；数据涵盖答卷原始数据和多维度统计结果，统计结果可推送至数据中心供驾驶舱展示，答卷数据按权限隔离。
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	公文流转
	1、公文拟稿与提交：支持公文拟稿、编辑、附件上传及提交，支持按单级/多级流程配置。教育局及学校办公室拟稿人在线起草公文，支持富文本编辑、附件上传、套用公文模板，填写发文单位、文号、密级、主送抄送范围后提交进入审批流程；数据涵盖公文正文、附件、发文元数据，调用组织中心机构 / 人员数据填充主送抄送，提交提醒通过消息中心推送审批人。
2、审核/会签/流转：实现多级审核、多部门并行/串行会签、退回、加签、委托代审等定制业务逻辑及流转可视化管控，属于公文流转全流程闭环开发的核心环节。审批人在线审核并填写意见，支持多级审核、多部门并行或串行会签、退回修改、加签、委托代审，流转过程实时可见当前节点和处理人；数据涵盖审批意见、流转节点、会签记录，每步操作自动记录操作人 / 时间 / 意见，审批人来源于组织中心岗位配置，节点提醒通过消息中心推送，流程节点数量以项目确认的流程清单为准。
3、退回/办结/过程留痕：实现全程操作留痕、多维度公文检索及合规归档管理，作为公文流转闭环的收口环节，与拟稿、审核会签环节共同构成整体闭环。审批不通过退回拟稿人修改后重新提交，通过后公文办结归档，支持按文号 / 标题 / 日期检索查阅，全过程操作留痕流转记录可追溯打印；数据涵盖退回记录、办结归档数据、完整流转日志，归档数据可同步至数据中心，办结通知通过消息中心推送相关人员，归档保留期限按甲方档案管理要求配置。
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	项目审批、
电子证书
电子公章管理
	1、项目申报与材料提交：面向信息化项目、采购事项、活动事项、经费使用等场景，支持项目申报与材料在线提交。支持在线填报申报信息并上传佐证材料，提交后进入教育局审批流程，按申报类型动态配置表单字段；数据涵盖项目申报基本信息和附件材料，申报人 / 学校信息来源于组织中心，提交提醒通过消息中心推送审批人，表单字段以项目确认的四类场景需求清单为准。
2、流程审批与意见退回：支持自定义审批流程，审批意见填写、退回修改、条件分支审批。教育局审批人在线审核申报材料并填写意见，支持多级审批和条件分支（如经费超额度需局领导审批）、退回修改，审批进度对申报人透明可见；数据涵盖审批意见、审批节点、退回记录，条件分支规则可配置，审批岗位来源于组织中心角色配置，提醒通过消息中心推送，审批层级以项目确认的流程配置为准。
3、本模块所有web端业务功能同步适配移动端，移动端可完整完成办件查阅、填写审批意见、退回修改、条件分支审批等全部审批操作，Web端与移动端数据同源、实时同步，待办消息同步推送至移动端。
4、过程留痕与台账、电子证书、电子公章管理：审批全过程留痕，支持审批台账导出、项目进度跟踪与统计；电子证书线上办理、签章防篡改、无纸化闭环。数据涵盖审批台账、电子证书、签章记录，证书持有人信息来源于组织中心，发放通知通过消息中心推送，电子公章证书由甲方提供合法签章源，本系统仅做调用集成。
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	校级管理应用
	一、业务总体要求
1、场馆预约/用章申请：支持场馆在线预约、用章申请审批，自动冲突检测与日程提醒。教师在线预约学校场馆（会议室 / 实验室 / 体育馆等），系统自动检测时间冲突并提醒，用章申请在线提交事由和盖章文件，审批通过后到管理员处盖章，预约申请结果实时通知；数据涵盖场馆基础数据、预约记录、用章申请及审批记录，场馆基础数据由学校管理员维护，归属学校来源于组织中心，审批提醒通过消息中心推送。
2、设备报修/会议签到：支持设备故障在线报修、维修进度跟踪；支持会议签到、参会统计。教师提交设备故障报修单（选择设备类型 / 位置 / 故障描述 / 上传照片），后勤管理员派单处理，维修完成后报修人确认评价，会议支持扫码签到自动统计参会和缺席名单；数据涵盖报修单、维修处理记录、评价、签到记录，报修人 / 签到人来源于组织中心，派单提醒通过消息中心推送。
3、工资条/规章制度/文印管理：工资条在线发放与查看、规章制度在线查阅、文印用量登记与管理。财务按月导入工资条数据，教师私密查看本人工资明细，学校规章制度在线分类发布供查阅检索，文印室登记打印复印用量并按部门 / 个人统计成本；数据涵盖工资条（按人隔离加密存储）、规章制度文档、文印使用记录，人员信息来源于组织中心，工资条到账提醒通过消息中心推送，工资数据由甲方财务提供导入，不含与财务系统自动对接。
4、校长信箱/合同管理：校长信箱意见收集与回复、合同台账登记与到期提醒。师生家长通过校长信箱匿名或实名提交意见建议，校长在线查看批示转办并反馈处理结果，学校合同台账登记对方 / 金额 / 期限 / 到期日，到期前自动提醒续签，支持合同附件上传检索；数据涵盖信箱意见、处理流转记录、合同台账及附件，提交人信息来源于组织中心（实名时），到期 / 转办提醒通过消息中心推送，合同到期提醒提前天数可配置。
二、具体功能要求
1、学校规章制度
（1）需支持管理员设置制度类别。
（2）需支持管理员发布制度，发布时可以填写制度内容、选择可查看的用户权限范围、制度施行开始结束日期、附件是否可下载等。
（3）需支持管理员修改、删除制度。
（4）需支持教师、学生、家长查看发布且自己权限范围的制度。
2、文印管理
（1）需支持老师可以根据自己的打印需求提出申请。
（2）需支持文印管理员审核打印内容的必要性和合理性。
（3）需支持文印管理员打印审核通过的文件。
（4）需支持文印管理员查看印刷统计分析。
3、用章申请
（1）需支持管理员配置学校用章类型、审批流程中的人员信息。
（2）需支持教师新增盖章申请，填写相关信息。
（3）需支持根据配置的审批流程人员依次进行审核，审核后给教师发送消息提醒。
（4）需支持用章管理员查看所有用章申请。
4、校长信箱
（1）需支持师生、家长匿名发布信件。
（2）需支持校长信箱管理员指定回复人进行回复，对回复人回复的内容进行审核，审核通过后将回复内容发送给发件人。
（3）需支持多次回复信件、支持校长信箱管理员删除不合理的回复。
（4）需提供信件记录的导出功能。
5、会议签到
（1）需支持管理员建立签到任务，可填写会议信息如名称、时间、地点、说明，可设置签到时间、是否需提交现场照片、是否指定签到人等。
（2）需支持动态二维码功能，签到二维码可在展示期间自动刷新。
（3）需支持参会人员手机扫码签到。
（4）需支持管理员查看签到情况，包括已到人数、未到人数、具体签到人员名单、签到备注等。
（5）需支持导出签到人员名单Excel。
6、合同审批
（1）需支持教师提交合同申请，录入合同名、甲方、乙方等信息，上传合同文件等。
（2）需支持教师撤回合同申请，撤回后可修改合同信息。
（3）需支持按照部门领导、财务、法务、分管校长等角色依次审批。
（4）需支持合同管理员查看统计分析，如合同量趋势、部门分布情况。
7、教师合同管理
（1）需支持管理员新增教师的合同信息，填写教师信息和上传合同附件。
（2）需支持新增一个教师多个合同信息。
（3）需支持教师查询自己的合同信息。
（4）需支持教师导出自己的合同信息。
8、设备报修
（1）需支持申请人按报修类别提交报修申请。
（2）需支持信息中心或总务处报修管理员对申请单进行审核，对审核通过的申请单指派维修员。
（3）需支持维修员维修后填写完成情况，并自动发消息通知报修人。
（4）需支持报修人对维修结果进行评价。
9、工资条
（1）需支持管理员对工资基本信息进行填写，其中包括发薪类型、标题，系统需支持自动判读标题重复性；
（2）需支持管理员采用导入excel模板的方式对工资明细进行信息导入，模板的明细字段需支持任意扩展；系统需支持对一次工资的多份工资明细进行自动合并生成完整工资信息；
（3）需支持自动检测上传工资条信息文件的异常并进行提示，并需支持页面直接修改及重新上传；
（4）需支持工资管理员设置工资明细项的层级；需支持管理员设置工资说明及可见项；
（5）需支持对上传完成后的工资条进行预览、一键群发、暂存待发操作，需支持对空数据和0数据进行隐藏设置；
（6）需支持管理员对已发放的工资条进行模糊搜索、详情查看、批量撤销、单条撤销操作；需支持确认教师是否已查看和确认工资条；
（7）需支持教师查看工资详情；
（8）需支持工资管理员对模板进行查看、编辑、重命名、删除；需支持对创建的发薪类型进行查看和重命名操作；

	24
	数据可视化驾驶舱服务
	应用运行可视化驾驶舱
	一、统建应用接入分析：
1、支持统建应用与校级自建应用生态接入情况的统计与分析，包括统建应用的接入数量、接入时间与自建应用的接入厂商、接入应用数、平均接入时长信息；
2、教育局领导和信息化管理员通过大屏查看全区统建应用的接入数量、分类占比、日活月活趋势，支持按学校维度下钻查看该校应用开通与使用情况；数据涵盖应用接入清单、活跃度、学校 - 应用关联，消费应用中心应用注册数据和各应用用户行为日志，学校维度来源于组织中心，指标口径以项目确认的统计规则为准。
二、校级自建/低代码应用分析：
1、支持低代码应用接入情况的统计与分析，包括场景库接入数量，以及学校维度的自建低代码应用情况；
2、展示各校通过低代码平台自建应用的数量、类型分布、使用频次，自动识别活跃度高的优秀学校应用并大屏轮播展示，支持按学段 / 区域对比学校应用建设活跃度；数据涵盖低代码应用清单、使用统计、学校活跃度排名，消费智能应用创编平台的应用创建与调用日志，学校信息来源于组织中心，优秀应用标签支持人工标注调整。
三、平台应用使用统计与展示：
1、支持整体平台接入应用使用情况的统计与分析，包括应用使用变化趋势，各类应用使用活跃度TOP5排名；
2、支持优秀学校下钻查看详细信息；
3、对平台整体应用使用情况进行多维度统计与可视化展示，综合展示平台整体使用情况，包括累计用户数、日活跃用户趋势、各功能模块调用量 TOP 排行、用户活跃时段分布，支持按时间范围筛选和数据导出；数据涵盖用户活跃、功能调用统计、时段分布，基于平台全量行为日志聚合，消费数字基座各模块用户行为日志，用户基础信息来源于组织中心，统计维度以项目确认的指标清单为准。
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	数据资产可视化驾驶舱
	一、数据资产与接入情况展示：
1、支持查看数据量分布结果及数据存储量变化趋势。
2、支持对数据资产模型的展示，包括学校库、教师库、学生库三大主题库及N大主题库的模型及数据项情况。
3、对基座数据整体接入情况进行统计分析，综合展示数据资产规模、数据源分布、接入进度。展示基座数据资产全景，支持按数据源下钻查看表清单和字段明细；数据涵盖数据源清单、数据表 / 字段统计，消费数据中心元数据管理数据和数据工程服务接入进度，对接系统信息来源于数据资源梳理成果，仅展示已接入数据源。
二、数据使用与治理成效展示：
1、支持查看非结构化数据存储量及增长趋势。
2、支持数据接入情况的统计及分析，包含接入数据总量、接入学校数、接入应用数、接入厂商数、各系统接入数据量、各资源接入方接入数据情况。
3、展示数据调用量趋势、各应用共享交换数据量、数据质量评分（完整性 / 一致性 / 唯一性）、治理问题整改完成率，对比治理前后质量变化呈现成效；数据涵盖数据调用日志、共享交换统计、质量评分、问题整改记录，消费数据中心共享交换日志和数据治理服务质量监控与规整结果，质量评分基于已配置的质量规则自动计算。
三、综合分析与可视化报表：
1、支持数据使用情况的统计及分析，包含总数据使用次数、各使用方使用数据详情、热门应用、热门数据。
2、综合分析数据资产全景，支持自定义报表配置、多维数据钻取与可视化呈现。基于数据资产全景支持自定义报表配置（选择数据源 / 维度 / 指标），多维数据钻取（从全区到学校到年级逐级下钻），可视化图表（折线 / 柱状 / 饼图 / 地图），报表权限分级；数据涵盖自定义报表配置、多维分析结果、报表模板，钻取层级和指标以项目确认的需求清单为准，不含学生个体级明细数据展示。

	26
	数据工程服务
	数据资源梳理服务
	一、业务调研与系统调研：面向教育局各业务科室开展业务与数据源调研，对核心对接数据源开展业务流程、业务规则、业务诉求梳理，区分常态化在用业务数据源与历史归档数据源，理清各数据源业务边界、数据产出逻辑，形成调研记录与数据资源清单初稿，调研工作需要业务管理部门配合提供业务资料。
本项目涉及18个异构系统的业务与数据资产梳理，18个系统分属不同业务科室管理，业务口径存在差异，同一数据实体在不同系统中的定义、编码及使用方式不尽相同，需逐一走访、反复确认，模板仅可复用调研提纲格式框架，各系统业务理解、访谈记录整理、需求确认等均为独立新增投入。
二、存量数据资源梳理：对18个系统逐一分析表结构、字段含义、数据字典及更新频率，部分历史归档系统已无原厂商支持，需通过技术手段逆向解析，属逐源分析工作，难以批量处理。对核心存量系统开展元数据梳理工作，划分教师人员域、教学资源域两大主题域，区分结构化业务数据表与非结构化资源文件，区分可增量同步的在用数据源和仅可做历史迁移的归档数据源，输出数据资源全景视图。数据字段、数据字典、更新频率进行梳理，形成数据资源全景视图。
为保障调研工作落地，明确服务实施要求与交付成果，具体如下：
1、提供业务调研，对客户内设机构及直属单位相关人员进行面对面访谈，摸清相关的组织架构、工作流程、管理过程、关键任务、数据共享需求、业务场景支撑等；
2、提供系统调研，获取各个部门业务系统的详细信息，包括业务系统分布、功能描述、系统网段、数据量等，侧重了解业务系统中关键业务表、字典表、业务字段的分布等信息；
3、服务实施成果交付物：
（1）数据调研汇总报告、doc
（2）资源目录信息反馈表-数据表、xlsx
（3）资源目录信息反馈表-信息项、xlsx
（4）资源目录信息反馈表-资源目录、xlsx
（5）数据资产情况报告（单系统）、docx
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	三方数据接入服务
	一、数据接入方案设计：编制整体数据接入方案，区分两类同步策略：常态化在用业务数据源采用全量初始化 + 按日增量同步模式；历史归档数据源采用一次性存量迁移模式；设计接口规范、源字段至标准字段映射规则、任务调度策略，对齐数字基座数据中心数据标准。18个系统部署环境各异（政务云、学校本地服务器、第三方SaaS平台等），网络访问策略涉及专线、政务外网、互联网VPN、离线摆渡等多种方式，数据交付方式涵盖API接口、SFTP文件交换、库表直连、手工Excel报送等，需按“一源一策”逐一设计网络通路、数据获取方式、调度策略及异常处理预案。
二、数据抽取与入仓：按照数据标准对第三方系统数据进行抽取并接入到数据仓库，支持多类型、多方式数据接入，支持结构化表数据以及非结构化资源元数据接入，按教师人员域、教学资源域进行主题域组织，入仓至数字基座数据中心数据仓库。18个系统数据库类型各异（Oracle、MySQL、SQL Server、归档Excel、非结构化文件目录等），ETL逻辑需按源端特性单独编写，非结构化资源的元数据抽取同样需根据实际文件格式与目录结构单独适配。
三、接口开发与联调：针对核心对接数据源，开发多套数据同步对接接口，完成数据源侧联调测试；执行源端与数据仓库的数据一致性比对校验，核对记录条数与关键字段，处理异构数据格式差异，标记异常数据，输出联调测试记录和数据校验报告；联调依赖数据源侧管理方提供必要技术配合。联调工作为点对点逐系统攻坚，每个系统均需协调接口开放、网络策略开通、测试数据准备等前置工作，问题排查与数据一致性校验同样需逐系统投入。
为明确技术服务能力要求与交付成果，具体实施要求如下：
1、需实现三方系统数据接入目标：
2、需提供跨机房的数据汇聚服务：实现政务网、互联网、局域网不同网络环境下数据汇聚目标。
3、需提供包含库表、接口及文件来源类型的数据接入能力；
4、需提供增量数据接入服务：提供增量接入服务，降低数据仓库计算、存算压力。
5、需提供基于分析目标的数据接入服务：围绕大数据分析应用，实现不同厂商相似业务场景数据汇聚、呈现。例如校园教学考评管场景下数据接入服务，支撑大数据洞察分析；
6、服务实施成果交付物：
（1）数据接入方案、doc；
（2）系统接入清单、xls
（3）数据中心集成任务配置
（4）接入网络规划、doc
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	数据治理服务
	一、数据质量标准与监控：提供数据质量标准，覆盖唯一性、一致性、完整性校验维度，配置自动化数据质量监控校验规则，对来自核心对接数据源的入仓教育数据进行持续监控，异常数据自动产生预警，预警消息推送平台数据管理员。数据治理为持续运营服务，质量问题复杂程度与18个源端系统数量直接相关；质量监控规则需针对各系统分别设定校验阈值、校验字段及执行频率，规则配置模板可复用UI框架，但具体规则逻辑、数据源适配及预警阈值设定均为逐源新增工作量。
二、数据规整/去重/标准化：对存量数据规整、去重与标准化映射后再入仓，处理识别到的数据质量问题，重点开展人员主数据去重合并、业务编码与名称标准化映射，完成教学资源元数据标签规整，处理缺失、异常数据；以自动化规则处理为主，不含大批量人工逐条修正历史脏数据，规整结果回写至数据中心。人员主数据去重合并需处理18个系统中同一教师可能存在的工号编码、姓名差异、身份证号格式不统一等情况，业务编码与名称标准化映射需针对各系统编码规则逐一梳理后编写清洗转换规则，无法通过单一通用脚本完成全部系统规整。
三、质量分析报告：定期提供质量分析服务，输出数据质量分析报告，按数据域维度展示数据质量改善情况，形成治理闭环，报告成果可供数据资产可视化驾驶舱调用展示。本报告是数据治理闭环的核心交付物，包含各系统数据健康度评分、异常数据明细清单、治理前后对比分析及问题趋势预警，产出需开发质量指标统计分析与可视化功能并为数据资产驾驶舱提供数据支撑，18个系统持续汇入数据需配套周期性质量监测机制以确保问题及时发现与闭环处理。
为明确治理服务边界、实施能力与交付成果，具体要求如下：
1、提供数据质量检查服务：基于国家标准开展数据质量检查服务，包含规范性、完整性、准确性、一致性、时效性及可访问性检查，并输出数据质量分析报告。
2、提供数据规整服务：对非标准数据进行统一转换，包含数据填充、数据字段映射、数据格式转换等。
3、提供数据融合服务：实现跨主题域、跨部门、跨行业的数据融合服务。
4、提供数据确源服务：通过系统调研工作，及数据接入情况，对基础库、主题库进行唯一源头确认，实现一数一源目标。
5、提供数据安全管理服务：基于国标个人信息安全管理规范，识别敏感数据，并对敏感数据进行加密、脱敏等操作，实现存储安全、共享安全目标；
6、提供任务运维服务：作业、任务运行周报，包含异常情况的记录及优化方案
7、提供适配项目的数据治理服务：具备数据战略、数据治理、数据架构、数据应用、数据安全、数据质量、数据标准及数据生存周期8个能力域落地能力。
8、服务实施成果交付物：
（1）数据质量检查方案、xls
（2）数据质量检查报告、doc
（3）源系统数据问题追踪记录表、xlsx；
（4）数据模型设计、xls
（5）数据规整规则、xls
（6）基础库模型确源记录、xls
（7）数据分级管理规范、doc
（8）敏感数据识别及加密、doc
（9）ETL任务运行记录、xls
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	AI大模型调用服务
	AI大模型调用
	3年托管流量，支持deepseek、Doubao、qwen、Spark等大模型调用，其中高等级大模型占比65%，中等级大模型占比35%；提供3年服务期内不少于4320百万Token（1440百万tokens输入、2880百万tokens输出）的承载能力。


三、商务部分
（一）交付、试运行及维保时间
1.交付时间：供应商须在2026年12月31日前完成本项目系统集成部署及上线运行工作。
2.试运行要求：项目试运行周期为8个月，试运行结束时间不得早于2027年8月30日。试运行期满，且试运行期间各项指标满足采购需求约定，方可组织项目竣工验收。
3.维保服务期限：本项目维保期自项目验收合格之日起计算，免费维保期为3年，维保期满后后续维保费用根据丹阳市政府相关文件执行。
（二）本次采购项目的采购预算及最高限价为288.452377万元，若投标报价超出采购最高限价，则视为无效报价，按无效响应处理。
（三）服务标准：供应商须严格按照国家现行规范、行业标准及采购人业务管理制度，保质、保量、按时完成本项目全部服务内容。服务全过程遵守采购人安全管理、保密管理、现场管理各项规定，不得泄露采购人业务数据、内部资料及涉密信息。
（四）配套服务要求
1.信创基础软件配套服务
供应商需在服务期内提供信创基础软件配套服务，作为本项目系统运行的基础支撑环境，配套环境及实施运维服务要求如下：
（1）国产数据库：提供国产数据库软件授权及原厂技术维保服务，产品性能不低于达梦、南大通用等主流国产数据库水平；本项目配置数量不低于2套，含1年原厂技术维保。
（2）国产应用服务器中间件：提供国产应用服务器中间件及原厂技术维保服务，产品性能不低于金蝶Apusic等主流国产中间件水平；本项目配置数量不低于6套，含1年原厂技术维保。
（3）密码凭证服务：提供HTTPS 通配符（泛域名）SSL 证书不低于1套，属于密码凭证服务，用于保障系统数据传输安全，非主机安全防护软件。
（4）国产操作系统：采用openEuler等国产开源操作系统，依据服务器数量部署，配置数量不低于29套；软件本身开源免费，供应商提供操作系统安装部署、内核参数调优、安全基线加固、硬件适配与兼容性调试等实施运维技术服务，配套1年技术服务。
2.网络与数据安全测评服务
供应商需在服务期内提供网络与数据安全测评服务，项目整体统一定级为1套等保三级系统，依据《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》（GB/T22239-2019）开展安全建设。项目建设完成后，由具备相应资质的第三方机构实施等级保护三级测评及密码应用安全性评估（含方案评估），并协助采购人完成备案工作；服务期内包含每年度复测，保障系统持续满足网络安全等级保护、密码应用安全相关规范要求，服务周期共计3年。
3.云资源租用服务
供应商需在服务期内提供运营商云IaaS资源及云端算力租用服务，配置规模不少于212vCPU、792GB内存、19TB文件存储（按19000GB计取），包含基础安全统一防护服务，服务周期3年。本项云资源资费标准不得高于镇江政务云资费标准；服务期内保障云资源持续可用，提供7×24小时运维保障，支持云资源弹性扩展与配置调整，同步提供云资源使用监控及统计报表。云资源须通过专线接入丹阳教育城域网，流量不经过互联网公网。云资源服务到期后，预留不少于六个月资源缓冲期，用于项目数据迁移、系统割接，缓冲期内云资源保持原有配置正常可用，缓冲期不再另行收取云资源使用费。
4.APP备案及上架承诺要求
供应商需承诺所提供的移动应用（APP）已按照《移动互联网应用程序信息服务管理规定》等国家相关法律法规要求，完成互联网信息服务备案及移动应用程序备案，并已在华为应用市场、小米应用商店、苹果App Store等主流应用商店上架运营，可正常下载、安装及使用。供应商须在响应文件中提供加盖供应商公章的《APP备案及上架承诺函》，中标后须在合同签订前向采购人提供APP备案证明文件及应用商店上架截图等佐证材料，未能提供的，采购人有权取消其中标资格。
5.电子证书系统应实现与项目审批、AI教研平台、OA类业务平台的对接集成。对于丹阳市教育局及下属各单位存量电子公章，供应商承诺提供质保期无偿接入服务，满足分级调用使用要求；本项目由供应商免费提供不少于3个电子公章。
6.供应商须提供质保期内系统平台不少于2次维护升级服务，维护升级服务内容包含但不限于版本迭代、功能优化、已知缺陷修复、业务规则微调、安全补丁更新等；升级前提前向采购方报送升级方案，经采购人确认后方可实施，升级完成后提供升级说明文档。
7.所有技术参数需满足甲方全学段教育、教学、管理等要求。
（五）实施阶段，采购人可根据实际业务需求，对系统功能提出微调、修改或新增。凡属于本项目原有业务场景范围内的功能调整，包括功能微调、修改及必要的配套适配改造，乙方均应免费实施，不再另行计费。
对超出原有业务场景范围、确需新增的功能模块，由乙方免费提供，其对应费用按本合同约定的计价口径核算，累计不超过合同金额的 8%；超出部分由双方另行协商，并签订补充协议。上述费用参照本项目财政评审时的计量方式与计价口径核算，由双方共同评估后，以书面变更单确认；乙方对评估结果有异议的，由采购人委托双方认可的第三方评估机构重新核定，核定结果作为结算依据，评估费用由提出异议的一方承担。
经确认的变更内容，应作为合同补充附件，相应明确交付时间、验收标准及对总体工期的影响。
（六）售后服务要求
1.中标供应商对所提供的平台在维保期内，因质量而导致的缺陷，必须提供7*24小时的技术支持和免费维护与升级服务。 
2.接到采购人的维修维护请求后，应在2小时内响应，如需到场解决，应在12小时内到达现场并及时排除故障。一般故障无法远程处理时，应在24小时内到达现场及时排除故障。如故障无法排除，中标供应商须负责由此产生的损失及费用。
3.如果在系统发生故障后，中标供应商未能按照要求时间排除系统故障，采购人有权请第三方解决问题，由此产生的损失及费用由中标供应商承担。造成采购人业务损失的，由中标供应商承担相应责任。
（七）人员培训要求：中标供应商须为本项目提供培训服务，培训形式包含理论授课与现场实操培训。供应商需针对不同层级使用对象（教育主管部门管理人员、一线教师、系统运维技术人员）编制完整详实的专项培训方案，方案须明确培训内容、培训周期、培训场地、培训目标、培训师资、培训形式、参训保障等内容。项目培训所产生的全部费用均由中标供应商承担。
（八）报价要求：本项目合同定价方式为固定总价，供应商应依据采购需求、交付成果要求及自身服务方案，结合现场踏勘情况，充分考虑市场各类风险因素，自主填报投标报价。报价包含完成本项目全部工作所需一切费用：平台及软件配套使用费、人工费（人员薪酬、社保、福利等）、设备、材料、交通、管理、培训、运维、工具、保险、利润、税金、安全保障、采购代理服务费，以及政策性文件、合同范围内全部风险与责任相关费用。招标文件未列明，但投标人认为实施项目所必需的其他费用，均须纳入投标报价。合同执行期间，采购人不再支付投标文件中未单独列明项目的费用，视为该部分费用已包含在投标总价内。上述平台及软件配套使用费应充分考虑信创基础软件配套服务、网络与数据安全测评服务、云资源租用等相关配套服务费用。其中，信创基础软件费包括国产数据库、国产中间件、安全软件及国产操作系统等基础软件的授权与部署服务；网络与数据安全测评费包括项目建设期及服务期内的网络安全等级保护三级测评与商用密码应用安全性评估；云资源租用费包括项目所需的云服务器、云存储、云数据库等IaaS层云资源及云端算力的租用服务。上述费用均已包含在本次报价中，采购人不再另行支付。
（九）验收要求
1.验收时间：项目试运行期满，乙方完成自检且结果合格后，提交全套验收资料及试运行报告，向甲方提出书面验收申请。待验收条件满足后，采购人将按照《江苏省政府采购履约验收管理办法》（苏财规〔2024〕7号）规定，在5个工作日内启动履约验收工作，并适时组织验收。
2.验收方式：甲方按照《江苏省财政厅关于印发 <江苏省政府采购履约验收管理办法> 的通知》（苏财规〔2024〕7 号）规定组建验收小组，采取资料审查、系统现场核查、功能演示、抽样核验相结合的方式开展履约验收。
3.验收内容：包括但不限于组成合同文件所要求的服务内容或承诺，具体为本项目服务质量、服务进度、人员及设备配备情况、项目需求、服务承诺等。
对项目需求部分的询问、质疑请向采购人提出，询问、质疑由采购人负责解释。
注：采购需求部分标注“★”实质性要求，不允许负偏离，否则作为无效投标处理。
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[bookmark: _Toc8229]1.采购代理机构职责
[bookmark: _Toc18248]1.1 采购代理机构负责组织评标工作，并履行下列职责：
（1）核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向政府采购监管部门报告；
（2）宣布评标纪律；
（3）公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；
（4）组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长；
（5）在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；
（6）根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；
（7）维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；
（8）核对评标结果，有《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部87号令）第六十四条规定情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级政府采购监管部门报告；
（9）评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；
（10）处理与评标有关的其他事项。
[bookmark: _Toc20716]2.评标委员会职责
[bookmark: _Toc9612]2.1 评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责： 
（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；  
（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；  
（3）对投标文件进行比较和评价；  
（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；  
（5）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。
[bookmark: _Toc18167]3.评标注意事项
3.1评标时，评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。
3.2评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料。投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
3.3对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。
3.4评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。
3.5评标委员会及其成员不得有下列行为：
（1）确定参与评标至评标结束前私自接触投标人；
（2）接受投标人提出的与投标文件不一致的澄清或者说明，《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部87号令）第五十一条规定的情形除外；
（3）违反评标纪律发表倾向性意见或者征询采购人的倾向性意见；
（4）对需要专业判断的主观评审因素协商评分；
（5）在评标过程中擅离职守，影响评标程序正常进行；
（6）记录、复制或者带走任何评标资料；
（7）其他不遵守评标纪律的行为。
评标委员会成员有上述第一至五项行为之一的，其评审意见无效，并不得获取评审劳务报酬和报销异地评审差旅费。
3.6评标中因评标委员会成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致评标委员会组成不符合相关法律法规规定的，采购人或采购代理机构将依法补足后继续评标，被更换的评标委员会成员所作出的评标意见无效。无法及时补足评标委员会成员的，采购人或采购代理机构将停止评标活动，封存所有投标文件和开标、评标资料，依法重新组建评标委员会进行评标，原评标委员会所作出的评标意见无效。采购人或采购代理机构将变更、重新组建评标委员会的情况予以记录，并随采购文件一并存档。
3.7评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。
[bookmark: _Toc26882]4.评标过程的保密
4.1 评标开始后，至向中标的投标人授予合同时止，与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，均不得向投标人以及与评标无关的其他人员透露。
4.2 在评标过程中，如果投标人试图在投标文件审查、澄清、比较及授标建议等方面向采购人、采购代理机构或参加评标的人员施加任何影响，都将会导致其投标无效。
4.3评标应当在严格保密的情况下进行，除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。
[bookmark: _Toc871]5.报价前后不一致的处理原则
[bookmark: _Toc14425]5.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：
（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上不一致的，按上述规定排序在先的原则进行修正，修正后的报价须经投标人确认后产生约束力，投标人确认应当以书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权代表签字。投标人不确认的，其投标无效。
[bookmark: _Toc15381]6.投标人资格审查
☑6.1 采用资格后审方式
开标结束后，采购人或代理机构将依法对投标人的资格进行审查。资格审查的内容如下：
	序号
	审查要素
	审查内容

	1
	具有独立承担民事责任的能力
	提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件；供应商为自然人的，提供其身份证。（原件扫描件）

	2
	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
	提供上一年年度企业财务审计报告，或近一年内的财务报表（不少于三个月），成立不满一年的提供至少一个月财务报告，或银行出具的资信证明，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函等（原件扫描件）；或按采购文件要求提供资格承诺函。

	3
	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力
	见履行合同所必需的设备和专业技术能力表；或按采购文件要求提供资格承诺函。

	4
	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录
	提供参加本次政府采购活动前一年内至少一个月依法缴纳税收和社会保险的凭据（原件扫描件）；或按采购文件要求提供资格承诺函。

	5
	参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录
	见投标函；或按采购文件要求提供资格承诺函。

	6
	信用情况
	“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、“信用江苏”网站（http：//credit.jiangsu.gov.cn/）的查询结果未列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为名单，以现场查询为准。

	7
	本项目的特定资格要求
	无

	注：根据镇江市财政局《关于进一步降低政府采购活动成本减轻政府采购供应商负担的通知》的文件要求，以上2-5项的资格条件采取“信用承诺制”，即上述2-5项要求的相关资格证明材料可提供《资格承诺函》（格式详见招标文件“第六部分  投标文件（格式）”），在编制投标（响应）文件时无需再提供与上述四项相关的证明材料。


[bookmark: _Toc31833]7.投标人符合性审查
 7.1 评标委员会将对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，审查内容主要是投标文件的有效性和对招标文件的响应程度，以确定是否满足招标文件的实质性要求。
	[bookmark: _Hlk144485380]序号
	审查要素
	审查内容

	报价要求

	1
	投标文件有效性
	电子投标文件的有效电子签章。投标报价。未发现属无效投标的其他情形。

	商务要求

	1
	响应程度审查
	满足招标文件商务部分的实质性要求和条件。

	2
	有效性审查
	提供法定代表人身份证明书；如有委托代理人，还需提供法定代表人授权委托书，并同步提交投标单位为其缴纳的社保证明。

	技术要求

	1
	响应程度审查
	审查投标文件与招标文件要求的主要条款、条件和技术规格是否相符，是否存在重大偏离或保留。


审查投标文件与招标文件要求的主要条款、条件和技术规格是否相符，是否存在重大偏离或保留。所谓重大偏离或保留系指影响到招标文件规定的服务范围、质量和性能的，或者在实质上与招标文件不一致，有限制采购人权利和投标人义务的规定，而纠正这些偏离或保留将会对其他实质上响应招标文件的投标人的竞争地位产生不公正的影响（重大偏离或保留的认定须经评标委员会半数以上同意）。评标委员会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
[bookmark: _Toc32662]8.技术和商务评估
☑8.1 本项目采用综合评分法。
	[bookmark: EBeb38bac6236d407ea758a92f796301c6][bookmark: _Toc14405]评分项目
	技术评估
	商务评估
	价格评估

	分值
	65.00
	25.00
	10.00


[bookmark: EB6b2e05f244d844eab53af046ecb4a6fe] （一）技术评估
	序号
	评审因素
	评审细则
	分值

	1.1
	技术要求响应评价
	投标文件全部满足本项目招标文件《第四部分 采购需求》中的技术要求，得20分。标有“▲”的参数为核心重要参数，需供应商提供佐证材料并加盖公章，佐证材料包括但不限于以下任意一项：相关软件界面截图、演示视频、第三方权威机构出具的检测报告等。供应商未满足或存在负偏离的，核心重要参数每项扣2分。
	20.0

	1.2
	产品功能演示
	演示视频内容需涵盖以下方面：
1、教育数字化基础平台（4分）
（1）为区级和学校用户提供全部应用模块，Web端桌面按角色展示学校开通应用，支持个人常用应用设置；支持应用模块分类管理并展示分类下应用列表。完成常用应用设置、应用分类管理操作，演示流畅、功能完整得1分；校级基础数据管理能够实现对学校基础信息、班级信息、师生用户以及教学关系的管理与维护；支持对学校的学生、教师、班级、课程、教师授课、部门管理信息进行数据维护，系统可生成教师、学生账号并进行基础数据组织关系的维护，支撑上层业务使用。完成基础数据维护、账号或组织关系维护操作，演示流畅、功能完整得1分；
（2）查看应用开通及使用情况（已开通、已启用、已停用应用数量）；配置应用可见范围，按角色/指定用户设置。完成应用可见范围配置操作，演示流畅、功能完整得1分；
（3）数据驾驶舱：包含数据资产与接入情况、数据使用与治理成效、综合分析与可视化报表；数据源下钻查看表及字段明细；调出治理前后质量对比视图；自定义报表配置、完成全区→学校→年级多级钻取，演示流畅、功能完整得1分。
2、智能应用创编平台（6分）
（1）智能应用创建
1）创建场景应用：支持用户输入一句话指令，平台自动生成智能体的名称、描述、标签、人设及回复逻辑、开场白、预置问题，并可推荐匹配的工具、工作流、知识库；工作流画布支持至少包含开始、结束、大模型、工具、知识库、工作流、选择器、代码块共8类节点。完成一句话生成智能体、展示全部8类工作流节点，演示流畅、功能完整得1分；
2）创建信息收集：支持一句话创建信息收集类应用；支持对应用执行编辑、页面预览、试用、赋权、发布；支持通过AI对话方式实现页面组件新增、修改、替换；支持平台私密发布，经管理员审核后可组织内共享；支持公开链接/二维码方式对外发布应用。完成一句话生成信息收集应用、AI对话操作组件、完成发布流程，演示流畅、功能完整得1分；
3）手动创建应用：支持手动创建应用，可修改应用名称、图标、描述；支持编辑、页面预览、试用、赋权、发布；支持新增页面、新增业务流程、权限分配、角色添加、页面发布，具备完整发布管理能力。完成手动创建及发布全流程，演示流畅、功能完整得1分。
（2）智能体
1）智能体模板库：展示不少于21类教育行业智能体模板；选择教案生成模板，输入教学相关条件，触发生成包含教学目标、重难点、教学过程的教案初稿，并可对生成教案进行编辑调整，演示流畅、功能完整得1分；
2）智能体管理：实操一句话创建智能体（支持文字/语音输入，自动生成智能体名称、描述、标签、人设及回复逻辑、开场白、预置问题，推荐工具、工作流、知识库）；完成自定义创建智能体基础配置（名称、头像、人设、开场白）、技能配置（绑定工具、知识库、工作流、快捷指令）；支持人设提示词AI润色、开场白AI生成；进入预览调试页面，支持对话交互、上传文档图片、清除会话上下文，演示流畅、功能完整得1分；
3）智能体发布与列表管理：演示私有发布；执行公开发布提交操作，演示管理员审核共享流程；智能体卡片列表展示头像、名称、状态、描述；支持按标签、名称模糊检索，可执行删除、复制ID操作，演示流畅、功能完整得0.5分；
4）自定义创建知识库：支持用户自定义创建知识库，创建时输入知识库基本信息，包括知识库名称、知识库标签、知识库描述。演示流畅、功能完整得0.5分。
3、教师全息档案（4分）
（1）全息搜索（精准搜）：提供基于档案维度体系的精准搜与大模型AI智能检索助手，支持学科带头人、拟退休、交流轮岗等场景快捷筛选；支持关键字检索、组合搜索；支持将多次搜索结果添加至用户池；支持按维度、按教师两种模式导出检索结果。完整演示多方式检索、场景快捷筛选、用户池添加、数据导出，演示流畅功能完整得1分；
（2）教师个人档案中心：支持按基本信息、经历资历、荣誉奖项、教科研成果、教学活动、教研活动多维度展示教师个人档案；融合OCR+大模型实现13类证书智能识别、自动分类编目；支持待审核、已驳回、已反馈档案状态管理；支持教师个人画像，展示个人发展轨迹、成果对比、近五年成果趋势、专业成长总结；支持按档案维度、时间周期筛选档案，支持附件导出、Word档案一键导出。完整演示档案多维度展示、证书OCR识别编目、档案状态管理、个人画像、档案导出，功能完整流畅得1分；
（3）教师移动端：移动端支持个人档案分类统计、明细查看；支持按维度、时间、审核状态筛选、时间排序；支持关键字、指定维度搜索，保留搜索历史、搜索结果分类展示；授权前提下支持拍照上传档案附件，图片裁剪、旋转、打码，OCR识别；支持相册/本地文件上传、文本手动填报；支持个人信息编辑、意见反馈、协议查看、角色切换退出登录。移动端完整演示档案查询筛选搜索、拍照上传+图片处理+OCR识别、基础档案填报及账号相关功能，演示流畅得2分。
4、智能研修平台（4分）
（1）教师培训系统：①创建培训计划，设置培训类别、学分、必修选修，添加参训教师，配置线上线下融合培训；②发起直播培训，演示共享摄像头/桌面，直播结束查看自动生成回放并点播回放；③配置考核试题，提交答题，演示客观题自动批改，查看考核结果；④对达标学员触发电子证书自动发放；⑤打开师训数据看板，查看培训总量、课程总量、参训教师总数、教师达标率。5项全部功能实操演示完整流畅得2分；
（2）教研活动系统：①听评课：创建二级评课指标，发起直播听评课，记录观课笔记；开启音视频研讨，触发AI语音转写生成文字记录；②集体备课：选择参与人，上传教案课件，实现在线协同编辑、添加批注，调用资源助手检索备课资源，下载带批注课件；③专题研讨：新建专题，上传研讨素材，开启音视频研讨并触发AI语音转写，上传研讨笔记并设置公开属性；④风采活动：创建风采活动，配置评审环节、奖项，上传参赛作品，配置多轮评审；按获奖级别、学段学科查看作品展示；⑤研修日历、教研成果、教研看板：切换日/周/月研修日历并跳转活动；按类型、学段学科查看教研成果；打开教研看板查看活动总数、参与人次、活动占比、校级排名、活动列表。5项全部功能实操演示完整流畅得2分。
注：
1.本项为提交录屏视频评审，非开标现场实操演示，视频须为本项目系统真实操作全过程录屏；不接受PPT讲解、动画模拟、第三方Demo演示等非实际操作系统的视频材料。仅展示静态页面截图、无点击实操动作的，对应子项不得分。未提交演示视频、视频非本项目真实系统录屏的，本大项不得分。
2.AI大模型、OCR识别、语音转写类功能：以能够触发功能、产生有效输出结果为达标，不评判生成文本、识别内容的业务完美度；若因外部接口、网络偶发超时，但系统功能入口完整、可正常触发，可酌情不判定本项完全失效。
3.涉及多账号生效验证场景（应用可见范围、智能体公开发布审核、应用私密发布审核等）：视频完整演示配置、提交操作；允许将同一系统不同账号的操作分段录屏后合并至同一个视频文件内，严禁拼接其他系统、Demo系统画面。
	18.0

	1.3
	项目整体技术方案评价
	对项目整体技术方案进行评价，从项目建设背景认知、需求分析、整体建设思路、核心服务内容等维度综合评审打分：
1. 技术方案完整覆盖上述评审维度基础内容的，得4分；
2. 对项目建设背景理解深刻、需求分析精准全面，整体建设思路科学合理的，加2分；
3. 技术方案内容贴合本项目实际，完全匹配项目建设需求的，加2分。
	8.0

	1.4
	项目实施方案评价
	对项目实施方案进行评价，从项目实施计划、项目人员配置、质量管控措施、工期保障机制、风险防控及突发事件处置方案等维度综合评审打分：
1. 实施方案完整覆盖上述评审维度基础内容的，得4分；
2. 实施方案内容科学合理的，项目管理机制健全，供货、安装及落地保障措施完善的，加2分；
3. 实施方案内容内容贴合本项目实际，完全匹配项目实际需求的，加2分。
	8.0

	1.5
	售后服务保障方案
	对售后服务保障方案进行评价，从服务响应时效、现场抵达时限、技术服务体系、本项目专属服务举措等维度综合评审打分：
1. 服务方案完整覆盖上述评审维度基础内容的，得2分；
2. 服务方案内容科学合理的，各项保障措施具备可操作的，加2分；
3. 服务方案内容贴合本项目实际，结构严谨，完全匹配项目实际需求的，加2分。
	6.0

	1.6
	培训方案评价
	对培训方案方案进行评价，从培训内容、培训周期、培训场地、培训目标、培训师资、培训形式、参训保障等维度综合评审打分：
1. 培训方案完整覆盖上述评审维度基础内容的，得3分；
2. 培训方案形式灵活多样，师资配备专业，保障机制完善的，加1分；
3. 培训方案内容贴合本项目实际，结构严谨，完全匹配项目实际需求的，加1分。
	5.0


[bookmark: EBcc36ae01fb994a918da451ccb0f74e57]（二）商务评估
	序号
	评审因素
	评审细则
	分值

	2.1
	类似业绩评价
	自2021年1月1日（含）以来（以合同签订时间为准），投标人或所投产品厂商承担过类似项目业绩的，每有一项得2分，本项最高8分。（提供服务合同原件扫描件）
	8.0

	2.2
	综合能力与资质评价
	1.为保障项目软件知识产权合规，规避侵权风险，投标人提供本项目产品厂商的（集成区域教育数字化基础平台、智能应用创编平台、数据可视化驾驶舱）计算机软件著作权登记证书的，得2分，本项最高得2分。须提供软著证书扫描件，证书软件名称、版本号须与投标产品一致；配套软件功能说明材料须包含上述全部三大模块，可同步提供功能说明佐证。无法证明同时具备全部模块的，本项不予计分。
2.投标软件产品由具备第三方检测机构开展安全检测：提供渗透测试报告得1分；提供安全代码审计报告得1分；本项最高得2分。须提供对应报告扫描件；报告载明的被测软件名称、版本号须与本项目投标软件产品名称、版本号一致，否则不予计分。
3.为保障平台内文本、音视频教研资源内容安全，供应商或本项目产品厂商具备互联网文本及音视频不良信息监控能力，提供国家认可第三方检测机构出具的有效检测报告得2分。投标文件须附报告扫描件并加盖供应商公章，否则不予计分。
4.为实现教育数据全生命周期安全管控，保障运维阶段信息安全管理规范，供应商或本项目产品厂商持有ISO/IEC27001信息安全管理体系认证证书得2分。投标文件须附证书扫描件并加盖供应商公章，否则不予计分。
5.为保障项目实施交付、3年运维服务流程标准化，供应商或本项目产品厂商持有ISO/IEC20000IT服务管理体系认证证书得2分。投标文件须附证书扫描件并加盖供应商公章，否则不予计分。
6.为规范教师、学生、家长（含未成年人）个人信息与隐私保护，满足《个人信息保护法》要求，供应商或本项目产品厂商持有ISO/IEC27701隐私信息管理体系认证证书得2分。投标文件须附证书扫描件并加盖供应商公章，否则不予计分。
7.本项目涉及数据资产盘点、数据治理、数据目录编制、数据共享、数据资产可视化驾驶舱建设。为保障区域教育数据资产规范化治理落地，供应商或本项目产品厂商具备数据资产治理服务能力，提供国家认可第三方机构出具的数字资产服务认证证书得1分。投标文件须附证书扫描件并加盖供应商公章，否则不予计分。
	13.0

	2.3
	服务团队能力评价
	1. 拟投入项目负责人具有信息系统项目管理师证书或系统集成项目管理工程师证书的得1分，本项最高得1分。
2. 拟投入其他项目组成人员（除项目负责人外）：每持有软件设计师、信息系统管理工程师、软件评测师、系统集成项目管理工程师证书、程序员、信息系统运行管理员证书的，每人得0.5分，本项最高得3分。
注：①同一参评人员仅按其最高对应的证书等级计分，不重复、不累计加分。
②所有参评人员须提供对应软考资格证书扫描件；未达法定退休年龄人员，须提供2026年9月由供应商为其缴纳的社保缴纳证明；退休人员须提供退休证明及返聘协议。
	4.0


（三）价格评估
	[bookmark: EB00ed059341e447b48aa4c095e09e7fc2]序号
	评审因素
	评审细则
	分值

	3.1
	报价得分
	满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评定的基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：报价得分=（评分基准价/投标报价）×10分（精确到小数点后2位）
	10.0


[bookmark: _Toc31585]政策性价格优惠审查及适用规则：
1.节能、环境标志产品评审优惠政策
根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品 环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的规定，对政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。
2.中小企业及特殊主体评审优惠政策
根据财政部、工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展管理办法》、《江苏省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》要求：对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对符合规定的小微企业报价给予10%的价格扣除，以扣除后的价格作为评审价。
根据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）要求，监狱企业、戒毒企业视同小型、微型企业。监狱和戒毒企业须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的监狱企业证明文件。
根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位如本身属于小型、微型企业的，不重复享受本优惠政策。符合条件的残疾人福利性单位须提交《残疾人福利性单位声明函》。
3.本国产品评审优惠支持政策（本项目服务类采购，不执行本国产品政策）
（1）本项目政府采购活动中采购包内同时存在本国产品与非本国产品参与竞争的，对符合条件的本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，以扣除后的价格参与评审比价。价格扣除仅用于评审，中标合同价款按投标人原始投标报价执行。若本采购包全部投标产品均为本国产品，或全部为非本国产品，则不执行本价格扣除优惠。
（2）当采购包中含有多种产品，供应商为本采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和，占该供应商本包全部供货产品成本之和的比例≥80%的，对该供应商本包全部产品总报价给予20%的价格扣除，以扣除后的价格参与评审比价。供应商未填报本国产品成本占比数值，或填报比例不足80%的，不享受本国产品价格评审优惠。
（3）供应商须按照招标文件要求提交《关于符合本国产品标准的声明函》；未提交该声明函的，不享受本国产品价格评审优惠。投标文件仍然有效，不做无效投标处理。
（4）供应商须在《关于符合本国产品标准的声明函》中逐项、准确填写对应产品的产品名称、厂名、生产厂址三项信息（声明函中横线划除栏目无需填写）。单款产品上述三项信息任意一项未填写的，该款产品不认定为本国产品；评标委员会应重新核算该供应商本国产品成本占比，再判断其是否满足享受价格扣除条件，不直接剥夺整包优惠资格。
（5）评标过程中，评标委员会如发现供应商提交的《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标文件表述不一致或者存在明显文字错误的，应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正后，《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）及招标文件规定的，对应产品不认定为本国产品，不享受本国产品价格评审优惠。
9.相同品牌产品的处理原则
9.1非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品。本项目核心产品见投标人须知前附表。
9.2使用综合评分法的采购项目，核心产品提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标候选人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。
[bookmark: _Toc28068]10.允许修改评标结果的情形
10.1评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：
（1）分值汇总计算错误的；
（2）分项评分超出评分标准范围的；
（3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；
（4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。
[bookmark: _Toc20732998][bookmark: _Toc98669361][bookmark: _Toc100386064][bookmark: _Toc92168030][bookmark: _Toc98669719]评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级政府采购监管部门。
[bookmark: _Toc22787]11.推荐中标候选人
☑11.1采用综合评分法的，评标结果按评审后得分(得分保留到小数点后2位，四舍五入)由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。


[bookmark: _Toc12705]第六部分    投标文件（格式）

[bookmark: _Toc29698]投   标   文   件



项目编号：JSZC-321181-DYWX-G2026-0026
项目名称：丹阳市教育系统数字家园项目




投 标 人（公章）：××××
××××年××月××日
[bookmark: _Toc13023]一、资格部分
（一）投标函
致××××（采购代理机构）：
根据贵方关于××××（项目名称）（项目编号：××××）的投标邀请，我方已完全理解招标文件的所有内容。
据此函，我方兹宣布同意如下：
1．按招标文件规定提供货物（服务）的唯一投标报价见开标一览表。
2．我方承诺根据招标文件的规定，完成合同义务，并承担责任（如有偏离，在投标文件中另作说明）。
3．我方已详读全部招标文件，包括招标文件书面修改通知（如果有的话），我方完全理解并同意放弃对这方面不明及误解的权利。
4．我方已详读全部投标文件，保证提供的投标文件及所有材料的完整、真实、合法、有效性并对其负责，承诺在评审期间，如评标委员会对我方提出澄清要求，将及时作出响应，否则自行承担后果。
5．我方同意从规定的招标日期起遵循本招标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。
6．我方同意向贵方提供贵方可能要求的与本投标有关的任何证据或资料。
7．我方知道如用虚假材料或恶意方式向贵方提出质疑，将承担相应的法律责任。同时承诺：我方如果有上述行为，将无条件承担贵方相关的调查论证费用。
8．我方承诺：参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。
9．本次投标文件内容与招标文件内容偏离情况见偏离说明（如果有）。
10．遵守招标文件中要求的收费项目和标准。
11．与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：
地址： ××                  电话： ××
传真：××邮政编码：××
投标人（公章）：××
法定代表人签字或盖章： ××
日期： ××××年××月××日


（二）独立承担民事责任的能力
提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件；供应商为自然人的，提供其身份证。(原件扫描件) 


（三）良好的商业信誉和健全的财务会计制度
提供上一年年度企业财务审计报告，或近一年内的财务报表（不少于三个月），成立不满一年的提供至少一个月财务报告，或银行出具的资信证明，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函等(原件扫描件) 


（四）履行合同所必需的设备和专业技术能力
填写下述表格或提供资格承诺函（见本部分（六）资格承诺函）
	
一
	公司基本信息

	1
	公司名称
	

	2
	注册资金
	
	3
	公司地址
	

	4
	从业人数
	
	5
	法定代表人
	

	6
	开户银行
	
	7
	账号
	

	8
	项目联系人
	
	9
	联系电话
	

	二
	公司财务状况

	（一）
	2025年度财务状况

	1
	营业收入（万）：
	
	2
	利润总额（万）
	

	3
	年末“固定资产合计”（万）
	
	4
	年末“流动资产”余额（万）
	

	5
	年末“短期负债”余额（万）
	
	6
	年末“长期负债”余额（万）
	

	7
	年末“资产总计”余额（万）
	
	8
	年末“货币资金”余额（万）
	

	三
	投标人其他信息

	（一）
	公司取得的相关资质及等级：
	

	（二）
	公司获得的荣誉及表彰情况
	

	四
	提供本项目服务所必须的专业设备一览表

	序号
	品牌、型号及主要参数配置简述
	购置年份
	价格
	数量
	用途

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	

	五
	提供本项目服务所必须的专业技术能力

	





（五）依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录

提供参加本次政府采购活动前一年内至少一个月依法缴纳税收和社会保险的凭据(原件扫描件)


（六）资格承诺函
资格承诺函
致：  （采购人、采购代理机构）  
我单位参与   （项目名称）  （项目编号：   ）项目的政府采购活动，现承诺如下：
1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。
2.我方具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。
3.我方具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。
4.我方参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。
若我单位承诺不实，自愿承担提供虚假材料谋取中标、成交的法律责任。

投标（响应）供应商（全称并盖章）：         
供应商法定代表人或授权代表（签字或签章）：         
日期：         



说明：1.供应商可自行选择是否提供本承诺函，若不提供本承诺函的，应按采购文件要求提供相应的证明材料。
2.供应商可删减承诺事项，删减的承诺事项须按采购文件要求提供相应的证明材料。比如删去本承诺函第3项，则应按采购文件要求提供依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。


（七）落实政府采购政策需满足的资格要求
无


（八）本项目的特定资格要求
[bookmark: _Toc25658]无





二、法定代表人身份证明书

兹证明×××（姓名）同志，性别×××，居民身份证号×××，在我单位任    职务，系我单位主要负责人即法定代表人。

单位地址：

电    话：

单位全称： 

公    章： 

  年    月   日


附：法定代表人居民身份证复印件
注：1.“法定代表人”直接参加投标响应活动的仅需填写本身份证明。
2.投标人属于非法人组织的，按照法律、行政法规规定能够对外代表其从事民事活动的主要负责人，视同法定代表人。


[bookmark: _Toc18052]三、法定代表人授权委托书
本授权书声明：×××（投标人名称）法定代表人×××（姓名） 授权×××（委托代理人的姓名、身份证号）为我方就××××（代理机构）代理的××××（项目编号）项目的投标活动的合法代理人，以本公司名义全权处理一切与该项目投标有关的事务（含合同签订）。
	
本授权书于     年    月    日签字生效，特此声明。
委托代理人身份证号码：
委托代理人联系电话：（手机）

法定代表人签字或盖章：          

投标人名称（公章）：
日     期：

附：委托代理人居民身份证复印件
注：“法定代表人”授权其他人（必须为投标人正式员工，证明材料：近半年内至少一个月社会保险缴纳材料附后）投标的，须填写法定代表人身份证明书和本委托书。
[bookmark: _Toc15369]
四、价格部分
4.1 开标一览表

货币单位：人民币元
项目编号：JSZC-321181-DYWX-G2026-0026
	项目名称
	项目内容
	总价（小写）

	丹阳市教育系统数字家园项目
	详见投标文件
	

	总价（大写）：
	


报价说明：
1、报价包括完成项目的所有费用。采购人不再支付报价以外的任何费用。
2、报价以总价为准，大小写不一致以大写为准。

投标人（公章）： （电子签章）




4.2清单及明细报价表
	序号
	费用
类别
	系统/一级功能
	建设内容（明细）
	数量
	单位
	单价(元)
	合价(元)
	备注

	1
	成品软件购置费
	数字基座平台
	数智空间（WEB端+移动端）
	1
	套
	
	
	

	2
	
	数字基座平台
	组织中心
	1
	套
	
	
	

	3
	
	数字基座平台
	应用中心
	1
	套
	
	
	

	4
	
	数字基座平台
	消息中心
	1
	套
	
	
	

	5
	
	数字基座平台
	数据中心
	1
	套
	
	
	

	6
	
	数字基座平台
	智能应用创编平台
	1
	套
	
	
	

	7
	
	教师全息档案
	全息搜索（精准搜）
	1
	套
	
	
	

	8
	
	教师全息档案
	教师个人档案中心
	1
	套
	
	
	

	9
	
	教师全息档案
	教师移动端
	1
	套
	
	
	

	10
	
	AI教研平台
	课程中心（云端/区本课程）
	1
	套
	
	
	

	11
	
	AI教研平台
	教师培训系统（应用+看板）
	1
	套
	
	
	

	12
	
	AI教研平台
	教研活动系统（应用+看板）
	1
	套
	
	
	

	13
	
	AI教研平台
	名师课堂系统（应用+看板）
	1
	套
	
	
	

	14
	
	AI教研平台
	课题管理系统
	1
	套
	
	
	

	15
	
	AI教研平台
	教师研修档案
	1
	套
	
	
	

	16
	
	AI教研平台
	教师移动研修
	1
	套
	
	
	

	一
	[bookmark: _GoBack]小计（元）
	
	

	17
	定制软件开发费
	局校端管理应用
	校园日历-校历/周程管理
	1
	套
	
	
	

	18
	
	局校端管理应用
	校园日历-课表/作息管理
	1
	套
	
	
	

	19
	
	局校端管理应用
	校园日历-个人日程/会议管理
	1
	套
	
	
	

	20
	
	局校端管理应用
	通知公告-分级发布管理
	1
	套
	
	
	

	21
	
	局校端管理应用
	通知公告-阅读统计与闭环跟踪
	1
	套
	
	
	

	22
	
	局校端管理应用
	问卷调查-问卷配置与发布
	1
	套
	
	
	

	23
	
	局校端管理应用
	问卷调查-统计分析
	1
	套
	
	
	

	24
	
	局校端管理应用
	公文流转-公文拟稿与提交
	1
	套
	
	
	

	25
	
	局校端管理应用
	公文流转-审核/会签/流转
	1
	套
	
	
	

	26
	
	局校端管理应用
	公文流转-退回/办结/过程留痕
	1
	套
	
	
	

	27
	
	局校端管理应用
	项目审批/电子证书/电子公章-项目申报与材料提交
	1
	套
	
	
	

	28
	
	局校端管理应用
	项目审批/电子证书/电子公章-流程审批与意见退回
	1
	套
	
	
	

	29
	
	局校端管理应用
	项目审批/电子证书/电子公章-过程留痕与台账/电子证书/电子公章管理
	1
	套
	
	
	

	30
	
	校级管理应用
	场馆预约/用章申请
	1
	套
	
	
	

	31
	
	校级管理应用
	设备报修/会议签到
	1
	套
	
	
	

	32
	
	校级管理应用
	工资条/规章制度/文印管理
	1
	套
	
	
	

	33
	
	校级管理应用
	校长信箱/合同管理
	1
	套
	
	
	

	34
	
	数据驾驶舱
	应用运行可视化驾驶舱-统建应用接入分析
	1
	套
	
	
	

	35
	
	数据驾驶舱
	应用运行可视化驾驶舱-校级自建/低代码应用分析
	1
	套
	
	
	

	36
	
	数据驾驶舱
	应用运行可视化驾驶舱-平台应用使用统计与展示
	1
	套
	
	
	

	37
	
	数据驾驶舱
	数据资产可视化驾驶舱-数据资产与接入情况展示
	1
	套
	
	
	

	38
	
	数据驾驶舱
	数据资产可视化驾驶舱-数据使用与治理成效展示
	1
	套
	
	
	

	39
	
	数据驾驶舱
	数据资产可视化驾驶舱-综合分析与可视化报表
	1
	套
	
	
	

	二
	小计（元）
	
	

	40
	信创基础软件费
	信创基础软件
	国产数据库（达梦DM8、南大通用等，含1年原厂维保），不少于2套
	1
	项
	
	
	

	41
	
	信创基础软件
	国产中间件（金蝶Apusic V10等，含1年原厂维保），不少于6套
	1
	项
	
	
	

	42
	
	信创基础软件
	HTTPS 通配符（泛域名）SSL证书，不低于1套
	1
	项
	
	
	

	43
	
	信创基础软件
	国产操作系统（openEuler部署实施运维，1年），不少于29套
	1
	项
	
	
	

	三
	小计（元）
	
	

	44
	数据对接治理费
	数据工程服务
	数据资源梳理-业务调研与系统调研
	1
	项
	
	
	

	45
	
	数据工程服务
	数据资源梳理-存量数据资源梳理
	1
	项
	
	
	

	46
	
	数据工程服务
	三方数据接入-数据接入方案设计
	1
	项
	
	
	

	47
	
	数据工程服务
	三方数据接入-数据抽取与入仓
	1
	项
	
	
	

	48
	
	数据工程服务
	三方数据接入-接口开发与联调
	1
	项
	
	
	

	49
	
	数据工程服务
	数据治理-数据质量标准与监控
	1
	项
	
	
	

	50
	
	数据工程服务
	数据治理-数据规整/去重/标准化
	1
	项
	
	
	

	51
	
	数据工程服务
	数据治理-质量分析报告
	1
	项
	
	
	

	四
	小计（元）
	
	

	52
	AI大模型调用流量费
	AI大模型调用
	AI大模型调用流量费（3年托管流量，不少于4320百万Token）
	1
	项
	
	
	

	五
	小计（元）
	
	

	53
	网络与数据安全测评费
	安全测评
	网络与数据安全测评费（3年等保三级测评+密评）
	1
	项
	
	
	

	六
	小计（元）
	
	

	54
	云资源租用费
	云资源租用
	云资源租用费（云IaaS不少于212vCPU/792GB/约19TB，3年），资费不高于镇江政务云资费标准。
	1
	项
	
	
	

	七
	小计（元）
	
	

	55
	其它与项目有关的费用
	（可自行编辑内容名称）
	
	
	
	
	

	
	
	...
	
	
	
	
	

	八
	小计（元）
	
	

	项目总报价（元）
	


注：
1.投标人应当按照招标文件采购需求及相关报价要求填写。
2.本表中“其它与项目有关的费用”由投标人根据采购需求及自身经验进行补充填写。项目实施时，除采购人明确提出需要变更增加外，不再增加任何费用，投标人应确保本项目能安全、正常运行并达到采购要求。
3.本表中项目总报价应与开标一览表中项目总报价保持一致。
4.报价保留至小数点后两位，四舍五入。

投标人名称（公章）：
法定代表人或其授权的代理人（签字或盖章）：
日  期：   年    月     日


[bookmark: _Toc18428]五、技术部分
[bookmark: _Toc2041](一)实施方案
[bookmark: _Toc19195]
(二)技术及服务内容响应偏离情况
1.核心重要技术措施要求响应及偏离表
	序号
	采购文件要求
	响应情况
	正偏离、无偏离或负偏离

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


备注：
1. 采购文件技术要求中标注“▲”的为核心重要参数，供应商须对该类参数逐项作出明确响应，未响应的该项不得分。
2. 供应商须按要求提供佐证材料并加盖公章，佐证材料包括但不限于：相关软件界面截图、演示视频、第三方权威机构出具的检测报告等。

投标人名称（公章）：
法定代表人或代理人（签章）：
日期：2026年   月   日



2.针对本项目招标文件“第四部分采购需求”中“二、技术部分”所列其他一般性技术要求，如供应商完全响应，请作出如下承诺。
响应承诺函
    （采购人名称）    ：
我单位郑重保证：我单位及联合体各方（如有）已充分知悉并全面理解丹阳市教育系统数字家园项目（项目编号：JSZC-321181-DYWX-G2026-0026）采购文件第四部分 采购需求中的一般性技术要求，针对前述全部技术要求均为无偏离。若我单位及联合体各方（如有）未能按照采购文件约定完成服务，自愿承担由此产生的全部违约责任。
特此承诺！

                      投标人名称（公章）：
法定代表人或代理人（签章）：
日期：2026年   月   日



3.本项目招标文件“第四部分采购需求”中“二、技术部分”所列其他一般性技术要求如有负偏离，请如实填写下表：
	序号
	技术或服务要求
	实际响应情况
	偏离内容
	备注

	1
	无
	
	
	

	2
	
	
	
	

	…
	
	
	
	


说明：1.投标人须如实填写本表。本项目若无负偏离，直接填写“无”，并由投标人签字并加盖公章；如有负偏离，请逐项如实填写。
2.履约阶段如查实投标人无法按照本表承诺内容提供服务，采购人有权取消其中标资格，并将相关情况报送政府采购监管部门，投标人须承担相应违约责任与法律责任。

                  投标人名称（公章）：
法定代表人或代理人（签章）：
日期：2026年   月   日
[bookmark: _Toc1054]

[bookmark: _Toc22924]六、商务部分
[bookmark: _Toc13867](一)供应商能力
[bookmark: _Toc7308][bookmark: _Toc5542]根据采购文件采购需求及评分办法等提供企业的荣誉评价、企业证书等
(二)类似业绩
	序号
	项目名称
	项目金额
	业主单位
	合同时间
	合同内容、性质

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


备注：
1、按照采购文件要求提供证明材料附后。
2、行数不够，请自行添加。
投标人名称（公章）：
法定代表人或代理人（签章）：
日期：2026年   月   日
[bookmark: _Toc15805]
(三)项目实施成员能力（如有）
	序号
	姓名
	身份证号
	人员类别
	技术证书、级别
	相关工作经验
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


注：1、行数不够，请自行添加。
2、列入本表人员如要更换，须经采购人同意，擅自更换属违约行为。
3、列入上表人员具有其他相关证书、工作经验的，应在本栏目提交相关证明材料扫描件。

投标人名称（公章）：
法定代表人或代理人（签章）：
日期：2026年   月   日


[bookmark: _Toc21454](四)商务部分响应情况
一、针对本项目采购文件“第四部分采购需求”的商务部分要求，如供应商完全响应，请做如下承诺。
商务部分响应承诺函
    （采购人名称）    ：
我单位保证：已充分理解并确认丹阳市教育系统数字家园项目（项目编号：JSZC-321181-DYWX-G2026-0026）采购文件“第四部分 采购需求”关于商务要求的所有内容，并且所有条款完全响应，无偏离。如我单位及各方联合体（如有）无法按照采购文件中的商务要求执行的，自愿承担一切违约责任。
特此承诺！

                          投标人名称（公章）：
法定代表人或代理人（签章）：
日期：2026年   月   日



二、本项目采购文件“第四部分采购需求”的商务部分明确要求提供的证明材料，如《APP备案及上架承诺函》（格式自拟）

三、商务部分要求如有负偏离，请如实填写下表：
	序号
	商务要求内容
	实际响应情况
	偏离内容
	备注

	1
	无
	
	
	

	…
	
	
	
	


说明：1.投标人须如实填写本表。本项目若无负偏离，直接填写“无”，并由投标人签字并加盖公章；如有负偏离，请逐项如实填写。
2.履约阶段如查实投标人无法按照本表承诺内容提供服务，采购人有权取消其中标资格，并将相关情况报送政府采购监管部门，投标人须承担相应违约责任与法律责任。

                          投标人名称（公章）：
法定代表人或代理人（签章）：
日期：2026年   月   日



七、其他部分
中小企业声明函
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司 （联合体）参加 丹阳市教师发展中心 的丹阳市教育系统数字家园项目 采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
 1.丹阳市教育系统数字家园项目，属于 软件和信息技术服务业 行业；承接企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）； 
2.   （标的名称）   ，属于  （采购文件中明确的所属行业）  ；承接企业为（企业名称），从业人员    人，营业 收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）； 
…… 
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依 法承担相应责任。 

企业名称（盖章）：
日 期：

注：
1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2.本声明函中“属于（中型企业、小型企业、微型企业）”的内容，必须且只能选择其中之一填写。
3.供应商应当根据采购文件中明确的所属行业，认真对照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）提供声明函。 供应商提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

残疾人福利性单位声明函（可选）
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号） 的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加（采购单位名称）  单位的  （项目名称）项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称：（盖章）
日	   期：

