
工程量清单编制总说明
工程名称：江苏开放大学定淮门校区图书馆楼2-4层装修改造项目               
	工程概况：

江苏开放大学定淮门校区图书馆楼2-4层装修改造项目，装修面积约为1081m2，其他详见招标清单。

工程招标范围：
本次编制范围是2-4层范围内的装修改造工程具体详见招标清单。
工程量清单及招标控制价编制依据：

工程量清单计量按照GB/T 50500-2024《建设工程工程量清单计价标准》；
现行的其他有关工程设计、施工规范、技术标准；

人工单价参照苏建函价〔2026〕185号文《省住房和城乡建设厅关于发布 2026年下半年建设工程人工工资指导价的通知》计取，材料单价参照南京市材料信息价2026年10月计取；

苏建价〔2016〕154号省住房城乡建设厅关于建筑业实施营改增后江苏省建设工程计价依据调整的通知；

有关增值税的调整按苏建函价（2019）178号文考虑计入；
施工现场实际情况；
四、工程量清单编制说明：

（一）装饰工程

具体详见招标清单
五、材料及施工特殊要求

本工程设有材料品牌，投标人在投标文件中应明确主要材料所报的品牌、规格型号及厂家，包括招标文件和工程量清单编制说明中已经列明的品牌或投标人自报材料的品牌，否则招标人有权对没有报品牌的主要材料指定相应的品牌，投标人中标后无权拒绝；投标人拟采用“参照或相当于”的品牌时，须在“澄清答疑”环节中向招标人提出具体品牌，招标人在“澄清答疑”环节中给予答复。
六、其它需要说明的问题

投标人必须充分勘察现场实际情况，自行考虑材料运输及堆场、机械进退场所必须的临时道路等费用；
投标人应先到需施工的现场勘查以充分了解其施工环境、工地位置及任何其他足以影响报价及工期的情况，招标人对于现有的施工环境及条件将不增加任何投入，现场幕墙未施工完毕，投标人在报价中需考虑实际施工中增加的费用，工程结算不另行增加费用；
材料进场前需要监理、建设单位及施工单位三方共同确认所进场材料是否符合品牌要求，否则造成的工期延误、窝工以及材料的浪费等一切损失均由施工方负责。所有乙供材料品牌进场前需经建设单位进行确认，价格不作调整；
所有材料上楼费、卸力费、材料二次搬运费、竣工保洁费均含在报价中，工程结算不得调整；
工程量清单特征描述不全时，应结合现场、甲方需求，并应当综合考虑施工规范、地方规章等的要求，所产生的费用计入投标报价中；清单特征中未描述的，但24计价中注明的工作内容，承包人在报价应充分考虑“工作内容”而产生的费用，列入相应报价中；
请投标人自行查勘现场，对于现场是否满足所有临时设施、施工场地的搭设要求，请投标人在报价中充分考虑本项目施工的特殊性，结算时不得增加与此有关的费用；
投标单位应自行查勘现场，充分考虑设备现场布置调整，墙面阴阳角垂直度、平整度偏差以及门洞局部偏位，水电局部管道绕行增加量均在投标报价中，结算不予调整；
本工程量清单依据甲方需求及结合现场情况计算的，部分特征根据常规工艺进行描述，施工单位报价时除依据清单外，还应参照设计文件（包括设计说明中的施工规范）及装修装修施工规范等报价，施工单位也可根据本单位常规工艺报价并施工，但必须符合有关规范及验收标准，施工节点及细节做法还须满足设计师要求。施工单位报价时自行考虑以上风险。



