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[bookmark: _Toc25378][bookmark: _Toc35393790][bookmark: _Toc28359079][bookmark: _Toc35393621][bookmark: _Toc28359002][bookmark: _Hlk24379207]第一部分  招标邀请
	项目概况
2027-2028年郭西塘片区综合管养项目 的潜在供应商应在 江苏政府采购网-苏采云平台http://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login?rf=http://jszfcg.jsczt.cn/jszc/workspace 获取招标文件，并于 2026年 11 月 26 日上午09:00（北京时间）前递交响应文件。


一、项目基本情况
项目编号：JSZC-321183-RXJS-G2026-0009
项目名称：2027-2028年郭西塘片区综合管养项目
预算金额：5826477.38元
最高限价：
采购包1：2027-2028年郭西塘片区综合管养项目一标段:4684557.38元。
采购包2：2027-2028年郭西塘片区综合管养项目二标段:1141920元。
采购需求：详细内容及要求见第四部分采购需求。
合同履行期限：2年。
本项目是否接受联合体投标：不接受。
本项目供应商招标方式：发布公告；
[bookmark: EB5c24124ec8a5472f86d055936d89b2d9]本次采购确定的中标人数量：2名 （每个标段各1名）  
[bookmark: _Toc35393622][bookmark: _Toc28359003][bookmark: _Toc35393791][bookmark: _Toc28359080]二、申请人的资格要求：
[bookmark: _Toc35393623][bookmark: _Toc28359081][bookmark: _Toc28359004][bookmark: _Toc35393792]1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
[bookmark: EBc1bc06189b4a41ccac26e04e92f3d69f]1.1 具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件；供应商为自然人的，提供其身份证）；  
1.2 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2025年度财务报告，成立不满一年的提供至少一个月财务报告，或银行出具的资信证明，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函等，或者提供资格承诺函。）；  
1.3 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明或者提供资格承诺函。）；  
1.4 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次政府采购活动前半年内至少一个月依法缴纳税收和社会保险的凭据，或者提供资格承诺函。）；  
1.5 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（见投标函或提供资格承诺函）;  
1.6 法律、行政法规规定的其他条件：无。  
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目属于专门面向中小微企业采购的项目（提供中小企业申明函）。
3.本项目的特定资格要求：
采购包1：无。
采购包2：具有有效《保安服务许可证》。
4.拒绝下述供应商参加本次采购活动： 
（1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动； 
（2）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本项目的采购活动； 
（3）供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

三、获取招标文件
获取时间：公告之时起至2026年 11 月 26 日 09:00（北京时间）;
获取地点：“苏采云”电子交易平台（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）
获取方式：线上获取，操作指南：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html ；
采购文件售价：免费
[bookmark: _Toc35393624][bookmark: _Toc28359082][bookmark: _Toc28359005][bookmark: _Toc35393793]四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
电子响应文件
截止时间：2026年 11 月 26 日 09:00（北京时间）
[bookmark: EB5dadb72067b4484a9157eb73618cfc06]地点：在线提交
操作指南： https://ggzy.zhenjiang.gov.cn/xzzq/20230830/c4df61fd-89bd-41b1-b5e7-700bb01af128.html
五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
6、 [bookmark: _Toc35393795][bookmark: _Toc35393626]其他补充事宜：
1、本项目无需缴纳投标保证金。
2、本项目共分为2个标段，各投标供应商可以根据自身情况选择其中一个或多个标段进行投标，按标段号自然顺序开标。每个标段解密时间均为30分钟。代理机构在标段一开启解密后间隔约5分钟开启下一标段解密，以此类推，请参与多标段投标的供应商在解密时注意及时切换标段进行其它标段解密。 
参与多标段投标的供应商如因未及时切换标段进行解密而导致该标段解密失败的，一切后果由投标人自行承担相关责任。各标段在限定的解密时间内，只要有任一家投标人解密成功，即视为电子交易平台运行无故障。
3、本项目共2个标段，供应商最多可参加2个标段的投标，但最多只能中标1个标段。开标、评标、定标顺序一标段>二标段。如果某单位在之前标段被推荐为第一中标候选人，则之后标段将继续参与采购但不能被推荐为中标候选人。每个供应商只可中一个标段，若一个供应商同时在两个标段得分最高时，则取其中标价最大的那个标段中标，另一标段由相应标段分值第二的供应商中标，以此类推。
若一个标段中标候选人得分最高者有 2 家及以上时， 以报价低者排序在先， 若报价相同采用抽签方式确定中标人。
[bookmark: _Toc35393627][bookmark: _Toc28359085][bookmark: _Toc35393796][bookmark: _Toc28359008]七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息
采购包1
单位名称：句容市城市管理局
单位地址：句容市崇明东路与文昌路交汇处
联系人：王勐
联系电话：18912102799
采购包2
单位名称：句容市城市管理局
单位地址：句容市崇明东路与文昌路交汇处
联系人：王勐
联系电话：18912102799
2.采购代理机构信息
名  称：日进建设集团有限公司 
地  址：句容市华阳镇东昌中路7号尚岛悦澜湾11栋 
联系方式：王工   15262997531  
3.项目联系方式
项目联系人：王工      
电 话：15262997531     
九、提交注意事项
1.本项目通过电子交易平台进行采购，请在投标前详细阅读《江苏省政府采购交易管理系统（苏采云）供应商操作指南》（网址：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html）；投标人在使用系统进行投标的过程中如遇到涉及平台使用的任何问题，应在工作日上午9：00-11:30 下午13:30-17:30期间致电技术支持热线咨询，联系方式：0519-86722803、0519-96722805。
2.投标人投标需提前办理数字认证证书，办理方式和注意事项详见网址：http://jsxcmm.com/help/gys.html。
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第二部分    投标人须知
前附表
	序号
	事项
	本项目规定

	1
	报价要求
	本次投标报价的币种为人民币。
投标人应按招标文件所提供的各报价表格式报价。
投标人应对本项目报出最具有竞争力的价格，应包括本次招标要求提供的货物（服务）已支付或将支付的所有费用（含税费）。
最低投标报价不能作为中标的保证。
中标价即为合同签约价。
如出现报价前后不一致的，将按招标文件第五部分“评标办法和标准”第5项规定进行修正。

	2
	转包及分包
	项目依法不得转包
本项目不同意分包。

	3
	开标前答疑会
	不组织

	4
	现场踏勘
	不统一组织

	5
	演示
	无

	6
	样品
	不要求提供。

	7
	是否允许采购进口产品
	本项目不适用。

	8
	项目属性与核心标的
	本项目属性：服务类项目。
本项目核心标的为：2027-2028年郭西塘片区综合管养项目一标段，2027-2028年郭西塘片区综合管养项目二标段。

	9
	采购标的对应的中小企业划分标准所属行业
	标的：2027-2028年郭西塘片区综合管养项目一标段，属于其他未列明行业；
标的：2027-2028年郭西塘片区综合管养项目二标段，属于“租赁和商务服务业"行业；
本项目专门面向中小企业，工程施工全部由符合政策要求的中小企业承接，提供中小企业声明函；
1、工程施工全部由符合政策要求的中小企业承接，提供中小企业声明函；标准请对照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）。
2、根据《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小微企业，参加本次采购活动的监狱企业应当提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。 
3、根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。符合条件的残疾人福利性单位应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

	10
	节能产品、环境标志产品
	本项目不适用。

	11
	中小企业信用融资
	[bookmark: _Hlk136445673][bookmark: _Hlk136444446]为进一步发挥政府采购政策导向作用，有效缓解企业融资难题，推进完善应收账款融资服务平台的融资服务功能，促进中小微企业平稳健康发展，镇江市财政局和中国人民银行镇江市中心支行联合印发《关于转发〈关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知〉的通知》，采购项目中标人如有融资需求，可在签订政府采购合同时向采购人说明融资需求，由采购人在录入合同时标注融资需求后，凭政府采购合同在相关金融机构办理无抵押、低利率授信申请。办理流程详见江苏政府采购网“政采贷”栏目，网址：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/paying.html咨询电话：镇江市财政局政府采购处0511-80909958。

	12
	特别说明
	无





一、总  则
[bookmark: _Toc92168001][bookmark: _Toc100386035]1．适用范围
1.1 本招标文件仅适用于 2027-2028年郭西塘片区综合管养项目；
[bookmark: _Toc92168002][bookmark: _Toc100386036]2．定义
[bookmark: _Toc98669335][bookmark: _Toc98669693][bookmark: _Toc92168004][bookmark: _Toc20732971][bookmark: _Toc100386038]招标文件中下列术语应解释为：
2.1 “采购人”系指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，即：句容市城市管理局。
2.2 “投标人”系指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。
2.3 “采购代理机构”系指组织本次采购活动的单位，即：日进建设集团有限公司。
2.4 “货物”系指本招标文件所述采购标的涉及的各种形态和种类的物品，即：/    。
2.5“服务”系指本招标文件所述投标人应该履行的承诺和义务，即2027-2028年郭西塘片区综合管养项目 ；
2.6“”系指适用本项目的要求，“☐”系指不适用本项目的要求。
3．采购方式
3.1 本次采购采取公开招标方式：☑综合评分法。
3.2 本项目资格审查方式：☑资格后审
3.3 本次采购确定的中标人数量：2名 （每个标段各1名） 。
4．投标费用
4.1招标代理服务费：本项目代理费由采购人承担。
4.2不论投标的结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担上述费用。
5．政策功能
5.1支持中小企业发展
5.1.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。
符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。
5.1.2在未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物或服务项目，以及预留份额政府采购货物或服务项目中的非预留部分标项中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：
5.1.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；
5.1.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；
5.1.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。
在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。
以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
[bookmark: _Hlk132637972][bookmark: _Hlk132637893]5.1.3根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》要求，对于专门面向中小微企业的项目，投标人应按照采购文件格式要求提供《中小企业声明函》；对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物或服务项目，以及预留份额政府采购货物或服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物或服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小型、微型企业的协议合同金额占到合同总金额30%以上的，给予联合体4%的价格扣除。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业享受10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。可享受中小企业扶持政策的投标人应按照采购文件格式要求提供《中小企业声明函》，投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。中小企业划型标准见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）。
5.1.4根据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）要求，监狱和戒毒企业视同小型、微型企业，享受与小型、微型企业产品价格同比例扣除的优惠政策。监狱和戒毒企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
5.1.5根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）要求，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受与小型、微型企业产品价格同比例扣除的优惠政策。符合条件的残疾人福利性单位应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。
5.1.6中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。
5.2强制采购信息安全产品
信息安全产品指国家质检总局国家认监委《信息安全产品强制性认证目录》，并获得强制性产品认证证书的产品。
5.3支持绿色发展
5.3.1根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品 环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的规定，对政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。供应商所投产品属于品目清单范围的，依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。
[bookmark: _Hlk132634610]5.3.2本项目中涉及商品包装和快递包装的，参考《财政部办公厅关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、 《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》（财办库〔2020〕123号）规定的包装需求标准。
5.3.3采购产品中涉及数据中心相关设备、运维服务的，应按照《关于印发〈绿色数据中心政府采购需求标准（试行）的通知》（财办库〔2023〕7号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）等文件执行。采购文件中涉及数据中心相关设备、运维服务的，采购人均以《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》提出的指标、标准为准。
5.3.4采购产品中涉及数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机的，供应商所投产品不得违反财政部、工业和信息化部印发的《需求标准》（详见财库〔2023〕29号、30号、31号、32号、33号、34号、35号文件）。采购人可以对《需求标准》中的指标提出更高要求，也可以根据实际需要增加《需求标准》以外的指标。
5.3.5纳入政府采购管理的装修、修缮等项目，鼓励参考财政部办公厅 住房城乡建设部办公厅 工业和信息化部办公厅关于印发《政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策项目实施指南》的通知（财办库〔2023〕52号）规定的需求标准。
5.4 根据国家扶持中小企业的有关政策，采购项目中标人在履约过程中如遇到资金困难，凭政府采购合同在相关金融机构办理授信申请，相关事宜请查阅“江苏政府采购网---政采贷”网站。。
5.5支持创新发展
5.5.1采购人优先采购被认定为重点推广应用、首台（套）重大装备、重点领域首版次软件的自主创新产品。
5.6平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业
5.6.1平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业，切实保障企业公平竞争，平等维护企业的合法利益。
5.7 强化政府采购异常低价审查
5.7.1评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；
（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；
（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
采购人可以结合具体项目实际情况，提高上述第1项至第3项中启动异常低价投标（响应）审查的数值标准，但是最高不得超过65%。
5.7.2启动异常低价投标（响应）审查后，评审委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。
二、招标文件
[bookmark: _Toc98669697][bookmark: _Toc92168008][bookmark: _Toc100386042][bookmark: _Toc98669339][bookmark: _Toc20732976]6.招标文件组成
6.1 招标文件包括：
（1）投标邀请
（2）投标人须知                  
（3）拟签订的合同文本
（4）采购需求
（5）评标办法和标准
（6）投标文件（格式）
6.2 投标人获取本文件后，应认真阅读本文件中所有的事项、格式条款和规范等要求。
6.3 除非有特殊要求，招标文件不单独提供招标标的所在地自然环境、气象条件、公用设施等情况，投标人被视为熟悉上述与签订和履行合同有关的一切情况。
[bookmark: _Toc92168009][bookmark: _Toc98669698][bookmark: _Toc98669340][bookmark: _Toc100386043][bookmark: _Toc20732977]7．招标文件的澄清和修改
7.1 任何要求对招标文件进行澄清的潜在投标人，应及时联系项目联系人。
7.2 按照权责相一致原则，投标人提出的对于招标文件主要商务、技术指标的相关澄清、修改要求，由采购人负责答复并视情况作出澄清或修改的决定。
7.3 采购代理机构可以对已发出的招标文件、资格预审文件、投标邀请进行必要的澄清或者修改，但不改变采购标的和资格要求。澄清或者修改将在原公告媒体上发布澄清公告，澄清或者修改的内容为招标文件、资格预审文件、投标邀请的组成部分。
7.4 澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构将在提交截止时间至少15日前，在系统中以书面形式通知所有已获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购代理机构将顺延提交投标文件的截止时间。投标人应及时自行登录系统查看相应内容。
	7.5 如澄清或修改公告有重新发布招标文件的，投标人应下载最新发布的招标文件制作投标文件。因投标人自身原因未能及时获取的，一切后果由投标人自行承担。
三、投标文件
8.编制投标文件的工具
8.1 投标人须通过江苏政府采购网苏采云提供的最新响应文件制作软件编制响应文件。
9.投标文件语言及度量衡单位
9.1 投标人的投标文件以及投标人就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。投标人提交的支持性文件可以使用另一种语言，但相应内容应翻译成中文，在解释响应文件时以中文文本为准。
9.2 投标文件中所使用的计量单位除招标文件中另有特殊规定外，一律使用法定计量单位。
10.投标文件的构成
10.1 投标文件分为资格部分、商务部分、技术部分和价格部分。
10.2 资格部分系指投标人提交的证明其有资格参加投标的文件。
10.2 商务部分系指投标人提交的证明其中标后有能力履行合同的文件。
10.3 技术部分系指投标人提交的能够证明投标人提供的货物（服务）符合招标文件规定的文件。
10.4 具体填写格式详见招标文件第六部分。
11．投标文件的编制
11.1 投标人应仔细阅读招标文件，按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。
11.2 投标人在编制投标文件时，请按照招标文件第六部分规定的格式进行填写并提交到对应位置，无相应内容可填的项应填写“无”、“没有相应指标”等明确的回答文字。
11.3 如没有按照招标文件要求和规定编制投标文件及提交相关资料，其风险应由投标人自行承担；投标文件编排混乱、文字表达不清或上传资料内容模糊所引起的不利后果，由投标人自行承担。
11.4 投标人必须保证投标文件所提供的全部资料合法、真实、可靠。
12．投标保证金
12.1 本项目不收投标保证金。
13．投标有效期
13.1 投标有效期为：投标文件自提交投标文件截止时间之日起90天内有效。投标人一旦获取了本招标文件并参加投标，即被认为接受了投标有效期的约定。
13.2 在特殊情况下，采购人于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式（如信件、传真或电报等）。投标人可以拒绝采购人的这一要求而放弃投标。同意延长的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。
14.投标文件的式样和签署
14.1 投标人应通过响应文件制作软件使用数字认证证书对投标文件进行合成、电子签章及加密打包。
15．投标文件的提交
15.1 投标文件提交
15.1.1 投标人须在招标文件规定的截止时间前，通过响应文件编制软件或登录电子交易平台在规定时间内完成提交，提交成功后系统将发送投标回执。时间以“苏采云”系统时间为准。
15.1.2 截止时间以后提交的投标文件，“苏采云” 系统将拒绝接收。投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等风险因素。
15.1.3 提交投标文件时，投标人须使用制作该投标文件的同一数字认证证书进行提交操作。
15.1.4提交完成后至解密前，投标人不能对加密投标文件时所使用的数字认证证书进行更新、续费，否则可能引起的投标文件解密失败等相关后果由投标人自行承担。
15.1.5因不可抗力事件造成的投标文件的损坏、丢失的，采购代理机构不承担责任。
15.2 采购代理机构可以通过修改招标文件自行酌情延长提交截止时间，在此情况下，推迟的提交截止时间将在系统中以书面形式通知已获取招标文件的潜在投标人，并在原公告媒体上发布公告。投标人应及时自行登录系统查看相应内容。
16．投标文件的补充、修改或者撤回
16.1 在提交截止时间前，投标人可以对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回。
16.2 投标人在提交截止时间前需要对投标文件进行补充、修改的，应当使用响应文件制作软件重新制作并提交。
16.3 在提交截止时间之后，投标人不得对其投标文件作任何修改或撤回。
16.4 在提交截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间，投标人不得撤回其投标。
五、开标及评标
17．开标
17.1 采购代理机构将按招标文件规定的时间、地点主持开标。
17.2 投标人应当在开标前做好充分准备，使用制作该投标文件的同一数字认证证书准时参加开标。投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。
17.3 投标人不足3家，不进入解密程序。
17.4开标时，采购代理机构将在系统内发出解密的指令，投标人自行实施解密，限定在主持人发布解密指令后30分钟内完成。解密时，投标人必须使用与制作投标文件时同一数字认证证书对投标文件进行解密，否则解密将会失败。
17.5 因投标人原因造成投标文件规定时间未解密或解密失败或无法正常打开投标文件的，采购代理机构将拒绝其投标。部分投标人投标文件未解密或解密失败的，程序可以继续进行。若解密成功的投标人不足三家，不进入后续程序。
17.6本项目在限定的解密时间内，只要有任一家投标人解密成功，即视为电子交易平台运行无故障。
17.7 电子投标文件解密全部完成后，按投标文件解密成功顺序向所有投标人宣布投标人名称、投标价格以及招标文件规定的其他内容。
17.8 电子交易平台自动记录开标过程，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员确认开标结果。
17.9投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。
17.10 投标人须配合开标工作，否则一切后果由投标人自行承担。
18.投标人资格审查
18.1 开标结束后，采购人或者采购代理机构将依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不进入后续程序。
19．评标委员会组成
19.1 评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。
采购项目符合下列情形之一的，评标委员会成员人数应当为7人以上单数：
（一）采购预算金额在1000万元以上；
（二）技术复杂；
（三）社会影响较大。
评审专家对本单位的采购项目只能作为采购人代表参与评标,《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第四十八条第二款规定情形除外。采购代理机构工作人员不得参加由本机构代理的政府采购项目的评标。
评标委员会成员名单在评标结果公告前应当保密。
20.投标人符合性审查
20.1 评标委员会将按照招标文件第四部分“评标办法和标准”第7项规定对通过资格审查的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定是否满足招标文件的实质性要求。符合性审查合格投标人不足3家的，不进入详细评审环节。
20.2 投标文件澄清
20.2.1 投标人应根据评标委员会要求以书面形式对相关问题进行澄清、说明或者补正，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字确认。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
20.2.2投标人的澄清应登录电子交易平台进入“澄清事项”模块进行。
20.3 开标至评标结束期间，投标人应保持系统在线，如因投标人自身原因未在规定时间内按评标委员会要求进行澄清、说明或者补正的，一切后果由投标人自行承担。
21．无效投标的情形
21.1 投标人存在下列情况之一的，其投标无效：　
（1）投标文件未按招标文件要求进行有效签章的；
（2）报价超过招标文件中规定的预算金额或最高限价的；
（3）采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人未按招标文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的；
（4）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的;
（5）评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约，要求供应商在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料，供应商不能证明其报价合理性的；
（6）投标人在报价时采用选择性报价的，或投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的；
（7）投标文件中提供了虚假或失实资料的；
（8）投标人未通过符合性审查或资格审查的；
（9）投标人存在串通投标情形的；
（10）为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的；
（11）不同投标人的法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的；
（12）投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的；
（13）技术部分负偏离程度过大或过多，经评委会认定影响采购人实际使用的；
（14）如有委托代理人，未提供投标人为其缴纳社保证明材料的；
（15）《中小企业声明函》填写不实的。
（16）投标文件不满足招标文件的其它实质性要求的；
（17）投标人未通过符合性审查或资格审查的；
（18）投标文件不满足招标文件的加★要求的；
（19）法律、法规、规章（适用本市的）及省级以上规范性文件（适用本市的）规定的其他无效情形。
22. 串通投标的情形
22.1 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：
（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制； 
（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
（5）不同投标人的投标文件相互混装；
（6）不同投标人存在电子投标文件预算编制软件密码锁号、IP地址、机器码一致的情形。
23.投标文件详细评审
23.1 评标委员会将按照招标文件第五部分“评标办法和标准”第8项规定，对符合性审查合格的投标文件进行商务、技术和价格评估，综合比较与评价。
24.评标过程的保密
24.1 在评标过程中，如果投标人试图在投标文件审查、澄清、比较及授标建议等方面向采购人、采购代理机构或参加评标的人员施加任何影响，都将会导致其投标无效。
24.2 评标将在严格保密的情况下进行，除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。
25．废标的情形
25.1 出现下列情形之一的，将予废标：
（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；  
（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；  
（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
（4）因重大变故，采购任务取消的； 
废标后，采购人应当将废标理由通知所有投标人。
六、确定结果
26.确定中标人
26.1采购代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。
[bookmark: _Hlk132702790][bookmark: _Hlk132702541]26.2采购人自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，按《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部87号令）相关规定执行。
七、授予合同
27．中标通知书
27.1 自中标人确定之日起2个工作日内，采购代理机构向中标人发出中标通知书，同时编制发布采购结果公告。
27.2中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。
28.履约保证金
28.1.A ☑本项目不收取履约保证金。
本项目中标供应商应提交政府采购合同金额 / %的履约保证金(不得超过政府采购合同金额的10%)，履约保证金应以支票、汇票、本票、保函、保险保单等非现金形式缴纳或提交。支持和鼓励中标供应商自愿使用履约(保函)保险代替缴纳履约保证金。省财政厅已上线政府采购电子履约保函(保险)平台，平台可通过域名 www.jsdzbh.com 直接访问，也可通过江苏省政府采购网、“苏采云”系统链接访问。
29．签订合同
29.1 采购人应当自中标通知书发出之日起15日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。招标文件、中标人的投标文件、澄清文件、中标通知书，均为签订合同的依据。
29.2中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。中标供应商无正当理由拒不与采购人签订合同的，报政府采购监管部门依法处理。
29.3政府采购合同应当包括采购人与中标人的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。
29.4采购人应当自采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在政府采购指定媒体予以公告。
29.5合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物或者服务时，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。
29.6采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。
  
八、询问、质疑、投诉
30．询问
30.1供应商对招标活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或采购代理机构将在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。
31．质疑
31.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。否则，采购人或者采购代理机构不予受理
以上规定的供应商应知其权益受到损害之日，是指：
（1）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。
[bookmark: _Hlk132706924]31.2 供应商应按照“谁主张、谁举证”的原则对质疑内容提供相关证明材料，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商不得虚假质疑和恶意质疑，如通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招投标活动正常进行的，属于严重不良行为，采购人或采购代理机构将提请政府采购监管部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。
31.3 供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，将只对供应商第一次质疑作出答复。供应商如对采购需求提出质疑，采购人负责处理和答复涉及采购需求的质疑内容。
31.4 集中采购接受质疑函联系部门、联系电话和通讯地址、质疑流程及注意事项见“镇江市公共资源交易服务平台—政府采购”网站“质疑渠道”。分散采购接受质疑函请联系代理机构。
31.5采购人、采购代理机构不得拒收质疑供应商在法定质疑期内发出的质疑函，应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。
32．投诉
32.1质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向采购人所属预算级次本级政府采购监管部门投诉。
32.2以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。
32.3投诉流程及注意事项见“镇江市公共资源交易服务平台—政府采购”网站“投诉指引”。
九、诚实信用和解释权
33．诚实信用
33.1投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。
33.2 供应商不得以向采购人或采购代理机构工作人员、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。经查实供应商有此行为的，经查实供应商有此行为的，政府采购监管部门将供应商列入不良行为记录名单，政府采购监管部门将供应商列入不良行为记录名单，按照政府采购有关规定处理。
33.3 供应商不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取中标处理。
33.4 供应商应自觉遵守开标、评标纪律，扰乱开标评标现场秩序的，属于失信行为，根据《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》，失信行为将被记入供应商诚信档案。
33.5 根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信息记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）、江苏省财政厅《关于做好政府采购信用信息查询使用及登记等工作的通知》（苏财购〔2016〕50号）等文件精神，采购人在项目资格审查时对参加本项目的各供应商进行信用记录查询，信用记录查询渠道为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、“信用江苏”网站（http://www.jscredit.gov.cn ），信用记录查询截止时间为项目资格审查结束时，信用信息查询记录及证据留存的具体方式为打印或网页截图。对存在失信信息的供应商（列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商）应当拒绝其参与政府采购活动。
34.适用法律及约束力
34.1 投标人一旦获取了本招标文件并参加投标，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。
34.2 本次招标及由本次招标产生的合同受中华人民共和国法律制约和保护。
35.解释权
除相关法律、法规规定外，本招标文件的解释权归采购代理机构所有。


第三部分  拟签订的合同文本

合同编号：           




政府采购合同参考范本（具体以甲方实际签订位为准）
（货物、服务类）

[bookmark: _Hlk136502621]第一部分 合同书


项目名称：                                   



甲方：                                       

乙方：                                       







签订日期：               年       月       日



根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定和XXXXXX（项目编号）的招标结果，按照平等、自愿、公平、诚实信用和绿色的原则，经甲方和乙方协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。
[bookmark: _Hlk132882891][bookmark: _Toc24059][bookmark: _Toc2232][bookmark: _Toc3029]一.1 合同组成部分
下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：
1.1.1 本合同第一部分、第二部分、第三部分及其补充合同、变更协议；
1.1.2 中标或者成交通知书；
1.1.3 投标或者响应文件（含澄清或者说明文件）；
1.1.4 采购文件（含澄清或者修改文件）；
1.1.5 其他相关采购文件。
[bookmark: _Toc27126][bookmark: _Toc24300][bookmark: _Toc21295]1.2 货物（可附货物清单）
1.2.1 货物名称、品牌、规格型号等：；
1.2.2 货物数量：；
1.2.3 货物质量：　　　　　　　　　　；
1.2.4详细货物清单可在合同专用条款中列出
[bookmark: _Toc21551][bookmark: _Toc21631][bookmark: _Toc23292]1.3服务（可附服务清单）
1.3.1 服务内容：；
1.3.2 服务标准：；
1.3.3 技术保障：　　　　　　　　　　；
1.3.4 服务人员组成：　　　；（投标文件中按要求提供了服务人员姓名的，需填写具体服务人员姓名作为履约验收条件）
[bookmark: _Hlk134193344]提醒：详细服务要求可在合同专用条款中列出
1.4合同金额
合同金额包括提供招标范围内确定的采购内容、税金及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。同时，除非合同条款中另有规定，合同总金额在合同履行期间不因市场变化因素而变动。本项目采用以下第条款规定的计价方式计价。
1.4.1总价合同。本合同总价（含税）为：￥元（大写：元人民币）。
[bookmark: _Hlk134193576][bookmark: _Toc30506][bookmark: _Toc14993][bookmark: _Toc3654][bookmark: _Toc30158][bookmark: _Toc26916][bookmark: _Toc22618][bookmark: _Toc10340][bookmark: _Toc1814]1.4.2单价合同，本合同单价（含税）标准为：。计量方式为：合同专用条款 1.4.2。单价合同，在合同履行期间内，根据实际完成的工作量据实结算，但结算总价上限不得超过预算金额或者双方确定的金额￥元（大写：元人民币）。
1.4.3其他计价方式：。
1.5履约保证金
乙方（是/否）需要支付履约保证金。若需要支付履约保证金的，则：
1.5.1履约保证金的比例为合同金额的%；（提醒：履约保证金的比例不得超过合同金额的10%）
1.5.2履约保证金支付方式详见合同专用条款1.5.2；
1.5.3 如果乙方不履行合同，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，那么甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，同时不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利；
1.5.4 甲方在项目验收结束后及时退还履约保证金。甲方在项目通过验收之日起5个工作日内将履约保证金无息退还乙方（出具保函、保险保单的费用不予退还），逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延退还一日的应退还而未退还金额的（按同期银行活期存款利息）%计算，最高限额为本合同履约保证金的XX %。
1.6预付款
乙方（需要/不需要）甲方支付预付款。若需要支付预付款的，则：
1.6.1预付款比例、支付方式、时间详见合同专用条款1.6.1；
1.7资金支付
1.7.1甲方应严格履行合同，及时组织验收，验收合格后及时将合同款支付完毕。对于满足合同约定支付条件的，甲方自收到发票后15日内将资金支付到合同约定的乙方账户，有条件的甲方可以即时支付。甲方不得以机构变动、人员更替、政策调整、单位放假等为由延迟付款。
1.7.2资金支付的方式、时间和条件详见合同专用条款1.7.2。
[bookmark: _Toc2846][bookmark: _Toc32071][bookmark: _Toc19304]1.8货物（服务）交付期限、地点和方式
[bookmark: _Hlk134193824]1.8.1 交付期限：详见合同专用条款1.8.1；
1.8.2 交付地点：详见合同专用条款1.8.2；
1.8.3 交付方式：详见合同专用条款1.8.3。
[bookmark: _Toc27250][bookmark: _Toc21423][bookmark: _Toc19554]1.9违约责任
1.9.1 除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式交付货物或服务，那么甲方可要求乙方支付违约金，每延迟一日，违约金按合同金额的XX（可根据情况修改）%/计算，最高限额为本合同金额的XX%；迟延交付货物或服务的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；
1.9.2 除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，乙方可要求甲方支付违约金，每延迟一日，违约金按应付而未付款的XX（可根据情况修改）%计算，最高限额为本合同总价的XX%；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；
1.9.3 除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；
1.9.4 除前述约定外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；
1.9.5如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标或者成交结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。
1.9.6违约责任合同专用条款1.9.6约定其他责任的，从其约定。
[bookmark: _Toc16021][bookmark: _Toc28375][bookmark: _Toc15583]1.10合同争议的解决
1.10.1本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，向甲方所在地人民法院起诉。
1.10.2如对任何争议向人民法院提起诉讼，除争议事项或争议事项所涉及的条款外，双方应继续履行本合同项下的其它义务。
1.11合同生效及其他
1.11.1本合同自双方当事人盖章时生效。
1.11.2本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：
统一社会信用代码：统一社会信用代码或身份证号码（乙方为自然人）：

法定代表人或法定代表人
授权代表姓名：或授权代表姓名: 
约定送达地址：约定送达地址：


第二部分合同一般条款
[bookmark: _Toc279701240][bookmark: _Ref467378404][bookmark: _Ref467378463][bookmark: _Toc259093669][bookmark: _Ref467379225][bookmark: _Ref467378499][bookmark: _Toc16917][bookmark: _Toc487900349][bookmark: _Toc19614][bookmark: _Toc28763][bookmark: _Ref467379094][bookmark: _Ref467379205][bookmark: _Ref467379109][bookmark: _Ref467379101][bookmark: _Ref467379214][bookmark: _Ref467379195]2.1 定义
本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：
2.1.1 “合同”系指采购人和中标或成交供应商签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。
2.1.2 “合同价”系指根据合同约定，中标或成交供应商在完全履行合同义务后，采购人应支付给中标或成交供应商的价格。
[bookmark: _Hlk132880551]2.1.3“货物”系指中标或成交供应商根据合同约定应向采购人交付的一切各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、机械、仪表、备件、计算机软件、产品等，并包括工具、手册等其他相关资料。
2.1.4“服务”系指中标或成交供应商根据合同约定应向采购人履行的除货物和工程以外的其他政府采购对象，包括采购人自身需要的服务和向社会公众提供的公共服务。
[bookmark: _Ref467378840]2.1.5“甲方”系指与中标或成交供应商签署合同的采购人；采购人委托采购代理机构代表其与乙方签订合同的，采购人的授权委托书作为合同附件。
[bookmark: _Ref467379400]2.1.6“乙方”系指根据合同约定交付货物的中标或成交供应商；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。
[bookmark: _Ref467379436]2.1.7“现场”系指合同约定货物将要运至或者安装的地点。
[bookmark: _Toc279701241][bookmark: _Toc487900350][bookmark: _Toc259093670][bookmark: _Toc27635][bookmark: _Toc13336][bookmark: _Toc32504]2.2 技术规范
货物或服务所应遵守的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其技术规范偏差表(如果被甲方接受的话)相一致；如果采购文件中没有技术规范的相应说明，那么应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。
[bookmark: _Toc279701242][bookmark: _Toc27853][bookmark: _Toc259093671][bookmark: _Toc31634][bookmark: _Toc487900351][bookmark: _Toc9829]2.3 知识产权
2.3.1乙方应保证甲方在使用该货物、服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其著作权、专利权、商标权等知识产权方面的起诉。如果任何第三方提出侵权指控或赔偿要求，乙方必须与第三方交涉，并承担发生和可能发生的一切损失、费用和法律责任。如由于乙方不积极与第三方交涉，甲方有权应诉或进行和解，其发生的费用由乙方承担。乙方还应及时澄清相关信息，使甲方声誉免受损害，甲方保留追责的权利。
2.3.2具有知识产权的计算机软件等货物或技术成果的知识产权归属，详见合同专用条款2.3.2。
[bookmark: _Toc29149][bookmark: _Toc11932][bookmark: _Toc4194]2.4 包装和装运
2.4.1除合同专用条款2.4.1另有约定外,乙方交付的全部货物,均应采用本行业通用的方式进行包装，没有通用方式的，应当采取足以保护货物的包装方式，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。如有必要，包装应适用于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损地运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失等一切风险均由乙方承担。
2.4.2甲方对项目中要求商品包装和快递包装符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》具体包装需求标准的，政府采购合同应当载明对乙方提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。
2.4.3 装运货物的要求和通知，详见合同专用条款2.4.3。
[bookmark: _Toc259093674][bookmark: _Ref467378591][bookmark: _Ref467379542][bookmark: _Ref467379527][bookmark: _Ref467379536][bookmark: _Toc487900354][bookmark: _Toc279701245][bookmark: _Ref467378541][bookmark: _Toc30272][bookmark: _Toc19074][bookmark: _Toc26182]2.5 履约检查和问题反馈
[bookmark: _Ref467379657][bookmark: _Toc186431854][bookmark: _Ref467379807][bookmark: _Toc259093676][bookmark: _Ref467379793][bookmark: _Toc487900357][bookmark: _Toc279701247]2.5.1甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定交付货物或服务进行履约检查，以确保乙方所交付的货物能够依约满足甲方之项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合；
[bookmark: _Toc186431855]2.5.2 合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。
[bookmark: _Ref467379863][bookmark: _Ref467379923][bookmark: _Toc487900358][bookmark: _Toc259093677][bookmark: _Toc279701248][bookmark: _Ref467379852][bookmark: _Toc774][bookmark: _Toc16110][bookmark: _Toc3225]2.6 技术资料和保密义务
2.6.1 乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合；
2.6.2 乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；
2.6.3 除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何依法不予公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施和方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。
2.6.4 除履行本合同义务内容所需外，未经对方事先书面同意，任一方不得擅自使用、复制商标、标志、商业信息、技术及其他资料。
2.6.5 本保密条款长期有效，本合同变更、终止或解除等均不影响本条款的效力。
[bookmark: _Toc7860]2.7 质量保证
2.7.1 乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给甲方，以便甲方进行监督检查；
2.7.2 乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。
[bookmark: _Toc17244][bookmark: _Toc487900362][bookmark: _Toc259093681][bookmark: _Toc279701252]2.8 货物的风险负担
货物或者在途货物或者交付给第一承运人后的货物毁损、灭失的风险负担详见合同专用条款2.8。
[bookmark: _Toc14055]2.9 延迟交付
甲乙双方签订合同后，乙方应按照合同约定履行合同义务，除不可抗力外，乙方不得延迟交付。在合同履行过程中，如果因不可抗力，乙方遇到不能按时交付的情况，应及时以书面形式将不能按时交付的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长交货的具体时间。
[bookmark: _Toc7502][bookmark: _Ref467378121][bookmark: _Toc487900364][bookmark: _Toc279701254][bookmark: _Toc259093683]2.10 合同变更
[bookmark: _Toc279701259][bookmark: _Toc259093688][bookmark: _Toc487900369]合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。
[bookmark: _Toc10366][bookmark: _Toc22955][bookmark: _Toc15237]2.11 合同转让和分包
2.11.1合同的权利义务依法不得转让，但经甲方同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，并与分包供应商就分包项目向甲方承担连带责任。享受中小企业扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。
2.11.2乙方采取分包方式履行合同的，甲方可直接向分包供应商支付款项。
[bookmark: _Toc14066][bookmark: _Toc13566][bookmark: _Toc16508]2.12 不可抗力
2.12.1如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使不能履行本合同部分或全部义务的，甲方和乙方应当积极寻求以合理的方式履行本合同，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订本合同。
2.12.2如不可抗力无法消除，致使合同目的无法实现的，双方均有权解除合同，且均不互相索赔。
2.12.3 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在合同专用条款2.12.3约定时间内以书面形式变更合同；
2.12.4受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在合同专用条款2.12.4约定时间内以书面形式通知对方当事人，并在合同专用条款2.12.4约定时间内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。
[bookmark: _Toc259093684][bookmark: _Toc6969][bookmark: _Toc689][bookmark: _Toc487900365][bookmark: _Toc279701255][bookmark: _Toc30676]2.13 税费
与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定。
[bookmark: _Toc259093687][bookmark: _Toc279701258][bookmark: _Toc8298][bookmark: _Toc487900368][bookmark: _Toc16959][bookmark: _Toc7102]2.14乙方破产
如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。
[bookmark: _Toc15387][bookmark: _Toc6134][bookmark: _Toc29333]2.15 合同中止、终止
2.15.1 双方当事人不得擅自中止或者终止合同；
2.15.2合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。
[bookmark: _Toc14563][bookmark: _Toc6596][bookmark: _Toc1125]2.16检验和验收
2.16.1货物或服务交付前，乙方应对货物或服务的质量、数量等方面进行详细、全面的检验，并向甲方出具证明货物或服务符合合同约定的文件；货物或服务交付时，甲方在合同专用条款2.16.1（提醒：必须填写）约定时间内组织验收，甲方可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为参考资料一并存档。政府向社会公众提供的公共服务项目，验收时还应当邀请服务对象参与并出具意见。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并依法接受相应的处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，甲方应当及时报告本级政府采购监管部门。
2.16.2甲方按照合同约定的技术、服务、安全标准，组织对每一项技术、服务、安全标准的履约情况组织验收后，出具验收书。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。
2.16.3 检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力详见合同专用条款2.16.3。（提醒：必须填写）
[bookmark: _Toc487900371][bookmark: _Toc279701261][bookmark: _Toc259093690][bookmark: _Toc11284][bookmark: _Toc25182][bookmark: _Toc19604]2.17 通知和送达
[bookmark: _Toc3135][bookmark: _Toc6698][bookmark: _Toc279701262][bookmark: _Toc259093691][bookmark: _Toc487900372]2.17.1任何一方因履行合同而以合同第一部分尾部所列明的传真或电子邮件发出的所有通知、文件、材料，均视为已向对方当事人送达；任何一方变更上述送达方式或者地址的，应于3个工作日内书面通知对方当事人，在对方当事人收到有关变更通知之前，变更前的约定送达方式或者地址仍视为有效。
[bookmark: _Toc23294][bookmark: _Toc23128]2.17.2以当面交付方式送达的，交付之时视为送达；以传真、电子邮件方式送达的，以传真、电子邮件到达受送达人特定系统之时视为送达；以邮寄方式送达的，以回执上注明的收件日期视为送达。
[bookmark: _Toc30599][bookmark: _Toc18540][bookmark: _Toc4355]2.18 计量单位
除技术规范中另有规定外,合同的计量单位均使用国家法定计量单位。
[bookmark: _Toc487900373][bookmark: _Toc10330][bookmark: _Toc259093692][bookmark: _Toc12773][bookmark: _Toc279701263][bookmark: _Toc18567]2.19 合同使用的文字和适用的法律
2.19.1 合同使用汉语书就、变更和解释；
2.19.2 合同适用中华人民共和国法律。
2.20政府采购信用融资
乙方在签订政府采购合同时如遇到资金困难，甲方应当按照镇江市财政局和中国人民银行镇江市中心支行联合印发《关于转发〈关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知〉的通知》要求协助乙方办理信用融资工作，但甲方不保证信用融资能获得金融机构批准。
[bookmark: _Toc19890][bookmark: _Toc14001][bookmark: _Toc6885]2.21合同份数
合同份数按合同专用条款2.21规定，每份均具有同等法律效力。

第三部分合同专用条款
[bookmark: _Hlk136502841]本部分是对前两部分的补充和修改，如果前两部分和本部分的约定不一致，应以本部分的约定为准。本部分的条款号应与前两部分的条款号保持对应；与前两部分无对应关系的内容可另行编制条款号。
	条款号
	约定内容

	1.4.2
	/

	1.5.2
	本项目不收取履约保证金，本项目中标供应商应提交政府采购合同金额/%的约保证金，履约保证金应以支票、汇票、本票、保函、保险保单等非现金形式缴纳或提交。支持和鼓励中标供应商自愿使用履约(保函)保险代替缴纳约保证金。省财政厅己上线政府采购电子履约保函(保险)平台，平台可通过域名www.jsdzbh.com直接访问，也可通过江苏省政府采购网、“苏采云”系统链接访问。

	1.6.1
	/

	1.7.2
	按季度考核情况付款

	1.8.1
	服务时间2年。

	1.8.2
	甲方指定地点

	1.8.3
	/

	1.9.6
	/

	2.3.2
	/

	2.4.1
	/

	2.4.3
	/

	2.8 
	/

	2.12.3
	/

	2.12.4
	1.本条所述的“不可抗力”系指那些乙方无法控制、不可预见的事件，但不包括乙方的违约或疏忽。这些事件包括：战争、严重火灾、洪水、台风、地震以及其它甲方和乙方商定的事件。
2.在不可抗力事件发生后，乙方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知甲方。除甲方书面另行要求外，乙方应尽实际可能继续履行合同义务，以及寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。如果不可抗力事件影响时间持续120天以上时，甲方和乙方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

	2.16.1
	/

	2.16.3
	严格按照采购合同开展履约验收。甲方成立验收小组，制定验收方案，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收小组完成验收后，应当出具验收报告。验收报告的内容应包括：实施验收过程基本情况陈述，供应商每一项技术、服务、安全标准等履约情况，与政府采购合同约定的权利义务比较情况，验收结论性意见。验收小组成员的个人验收记录和个人验收意见应作为验收报告附件。

	2.21 
	1.本合同一式陆份，以中文书写，由甲方叁份、乙方叁份。
2.本合同签订后所发生的合同纠纷，甲方与乙方进行处理。
3.如需修改(指非主要合同条款)或补充合同内容，应经甲方、乙方协商，且修改及补充内容不得对本合同主要条款、招标文件和供应商的招标响应文件作实质性修改，并签署书面修改或补充协议，提交见证方壹份备案。该协议将作为本合同不可分割的一部分。

	3.1
	具体其他要求详见招标文件第四部分采购需求












第四部分 采购需求
 采购包1：2027-2028年郭西塘片区综合管养项目一标段
采购需求
一、项目概况
本标段主要内容为：绿地养护、草坪草籽复播、草花花种复播；路域、水域保洁、垃圾清运等内容。具体详见项目管养清单明细。
现场踏勘：请领取招标文件的各供应商于项目投标之前，自行组织对招标现场及周围环境进行踏勘，以更好的了解招标项目内容。供应商不得因此使采购人承担有关的责任和蒙受损失，供应商自行承担踏勘现场的责任和风险，自行承担踏勘现场所发生的所有费用。
[bookmark: _GoBack]项目所属行业：属于其他未列明行业
采购预算（最高限价）：人民币4684557.38元
服务期限：2年
二、采购标的汇总表
（一）采购标的
1.服务类标的
	序号
	标的名称
	计量
单位
	数量
	要求简述
	备注

	1
	2027-2028年郭西塘片区综合管养项目一标段
	项
	1
	完成工程明细单内所有内容；质量：符合甲方要求。
	


（2） 本项目核心标的为：2027-2028年郭西塘片区综合管养项目一标段
（三）管养清单
	序号
	养护内容
	工程量（一年）
	养护等级
	养护/服务期限
	备注

	
	一、园林绿化工程

	1
	绿地养护
	105100㎡
	一级
	2年
	1.上木、下木、地被植物
2.一级养护

	2
	草坪草籽复播
	52700㎡/年
	
	2年
	1.草(灌木)籽种类：冷季型草坪矮生黑麦草复播,一年一季
2.一级养护(包含在绿地养护中)

	3
	草花花种复播
	10000㎡/年
	
	2年
	1.百日草，月见草，金鸡菊，虞美人，美女樱，太阳(养护单位施工前提交方案，建设单位审核通过后再进行施工)
2.一级养护(包含在绿地养护中)
3、一年两季（一季5000m2）

	4
	草花摆放
	1050㎡/年
	
	2年
	1.一年更换三次
2.材料品种：三色堇，一串红，孔雀草，矮牵牛，太阳花，五星花等品种。(养护单位施工前提交方案，建设单位审核通过后再进行
3.密度：100株/m2
4.一级养护，一年3次(每次350m2共1050m2，包含在绿地养护中)

	5
	绿化补植
	1项
	
	60000元/年
	暂列金额，不可竞争费项目，最终以审计为准

	
	二、陆域清扫、保洁

	6
	陆域保洁
	54500㎡
	
	2年
	1.保洁时间2年
2.不含保洁工具和垃圾处置费

	7
	陆域保洁工具费
	1项
	
	2年
	1.2年的保洁工具费，(含清扫、保洁所需一切工具费用)

	8
	陆域保洁垃圾处置费
	730m³
	
	2年
	1.生活垃圾
2.2年的垃圾处置费
3.清理及外运，运距投标人自行考虑

	9
	公共卫生间日常维护
	36蹲位
	
	2年
	1.保洁时间：2年

	10
	垃圾箱日常维护
	20个单体垃圾箱
	
	2年
	1.维护时间：2年
2.垃圾桶日常维护(单体)

	11
	垃圾箱日常维护
	250个双体垃圾箱
	
	2年
	1.维护时间：2年
2.果壳箱日常维护(双体)

	
	三、水域区域保洁

	12
	水域保洁
	67000㎡
	
	2年
	1.垃圾打捞、水草打捞、青苔浮萍等灾害性水草打捞、水生植物冬季收割和清运、水体增氧设备维护（含船只租赁）；
2.水体增氧设备维护;水面巡查、水体应急处理；
3.三台阁水池保洁、清洗（1次/年）；
4.一级养护，2年;在水域作业时，自备足够数量作业船只，能满足本项目正常服务需求，同时做好作业人员的安全管理措施工作，在使用过程中应做好船只维修保养工作。


	13
	水域保洁垃圾处置费
	730m³
	
	2年
	1.2年内的水域垃圾处置费
2.清理及外运，运距投标人自行考虑

	14
	水草补植和鱼虾投放
	一项
	
	40000元/年
	暂列金额，不可竞争费项目，最终以审计为准

	
	四、节假日活动、防汛临时增加人员

	15
	节假日活动、防汛临时增加应急人员
	100工日/年
	
	2年
	节假日活动、防汛临时增加应急人员

	16
	防腐木栏杆、地板出新
	2150㎡/年
	
	2年
	1.刷聚氨酯清漆双组分混合型三遍
2.铲除原有面漆


	
	五、零星维修

	17
	应急维修
	1项
	
	50000元/年
	专业工程暂估价，不可竞争费项目，最终以审计为准


三、人员配置
1.1投标人必须提供规范而完善的管养服务方案
1.2人员基本原则：符合《中华人民共和国劳动法》规定的相关规定；遵守国家的法律、法规及采购人的各项规章制度；爱岗敬业、工作勤快、相貌端正、身材适中、身体健康（无传染性疾病），无不良记录及嗜好。
★1.3项目拟投入人员配置要求：各投标人对本项目人员配置自行设定。（男性：年龄 70 周岁以下；女性：年龄 65 周岁以下）
四、其他要求
1、投标预算：4684557.38元。投标总价高于预算的为无效投标，同时本项目反对不正当竞争。
2、服务期限：2年。
3、投标的人民币总价格为本次项目采购的全费用价格，除非买方调整采购需求。投标人须提供报价明细表，该表应包括管养服务费用、人员工资、加班费、高温费、材料费等和所需缴纳的社会保险费、任何规费、税费、管理费等在内的所有费用。投标报价包括投标人为完成本项目,服务所发生的一切费用。投标人估算错误或漏项的风险一律由投标人承担。
★（1）绿化补植该项为60000元/年，水草补植该项为40000元/年，应急维修该项为50000元/年，为不可竞争费。为固定报价，不可修改。结算时具体以审计为准。
五、付款方式
按季度考核情况付款。
六、管养考核及奖惩办法

一旦中标后，采购人将对中标人进行考核，具体考核要求及奖惩办法按照以下考核办法。 
（一）《郭西塘片区绿化养护管理考核办法》
为促进公园绿化养护管理工作规范化、制度化，进一步强化考核工作，提高养护管理水平，根据《江苏省城市绿化管理条例》、《江苏省城市园林绿化养护管理规范及分级标准》等相关规定，制定本办法。
一、考核范围
所有郭西塘片区管辖绿地（含托管绿地）的养护管理工作适用本办法进行考核。
二、考核方式
句容市葛仙湖公园管理中心按照《江苏省绿地养护质量标准》，成立绿化管养考核小组，由句容市葛仙湖公园管理中心主任带队，副主任、中层干部以及绿化技术人员任组员，考核人员每次随机抽取，全面负责对本项目区域绿地进行考核。
具体考核方式包括：
日常考核：句容市葛仙湖公园管理中心采取暗查和明查相结合的方式，对各养护区绿化养护管理情况进行定期和不定期的考核，每月不少于1次。
专项考核：句容市葛仙湖公园管理中心根据工作计划，结合重点工作督查、重大活动保障、创建活动迎查及园林绿化行业的工作特点，实时开展专项考核。专项考核采用明查方式，结果纳入当月考核结果评分。
句容市葛仙湖公园管理中心定期组织召开项目绿化养护管理检查考核情况讲评通报会，对日常及专项考核扣分及扣费情况进行书面通报并签字确认。
三、考核评分
考核项目包括：组织管理、绿化养护、设施维护、卫生保洁、服从管理以及整体感观。
1.考核实行百分制，考核项目所占比例分别为：组织管理10分、绿化养护45分、设施维护8分、卫生保洁22分、服从管理5分、整体感观10分
2.该考核标准与养护单位的季度养护经费挂钩：考核分数100分为满分，95（含）分以上不扣费。85（含）分以上为合格。
①考核综合评分85（含）分以上的，养护合同金额在10万元/年（含）以上50万元/年以下的，按照100元/分扣除季度养护经费。如某养护单位季度养护评分为90分，则该单位该季度养护经费扣除人民币1000元；养护合同金额50万元/年（含）100万元/年以下的，按照150元/分扣除季度养护经费。如某养护单位季度养护评分为90分，则该单位该季度养护经费扣除人民币1500元；养护合同金额100万元/年（含）以上的，按照200元/分扣除季度养护经费。如某养护单位季度养护评分为90分，则该单位该季度养护经费扣除人民币2000元；
②考核综合评分在80（含）～85分，每扣一分相应扣减养护经费的1%（与85差值）；季度养护经费以合同约定为准，合同中约定有年度考核的，养护经费按年度费用的五分之一计算。以某标段年度合同养护经费100万元（扣除履约保证金后）举例说明：假设季度养护考核综合得分为82分，该季度该标段所得养护经费为1000000/5×1%（85-82）=6000元，所扣经费为6000元。
③80～75（含）分，每扣一分相应扣减经费的2%（其中80以上同②+80以下的与80相减）；75分以下扣除当月养护经费。所有涉及扣除的养护经费，在季度拨款时直接扣除。以某标段某个月10万元养护经费（扣除履约保证金后）举例说明：假设当月养护考核综合得分为76分，当月该标段所得养护经费为100000元×（1-5×1%-4×2%）=87000元，所扣经费为13000元。
考核分数及对应的实际支付养护资金比例如下：
	考核分数
	84
	83
	82
	81
	80
	79
	78
	77
	76
	75

	系数
	0.99
	0.98
	0.97
	0.96
	0.95
	0.93
	0.91
	0.89
	0.87
	0.85


3、人员配置
①中标单位须按《江苏省绿地养护质量标准》配置专业养护管理人员和专业技术工人进行作业，在日常养护中，因人员配置不到位的，每人/次扣2分纳入考核成绩。
②中标单位需在公园内配备巡查员进行现场巡查作业，处理在修剪、浇水、病虫害、松土除草、施肥、绿地保洁、开挖和绿地保护等绿化日常养护中出现的各类问题。专职巡查员在接到公园管理中心相关工作人员的通知后30分钟内必须到达现场进行工作安排，超时或未达到要求，每次扣2分纳入考核成绩。
4、督查整改
①专项考核督查：对存在的问题视情况以五分制在日常考核整体观感直接扣减分值，纳入考核成绩。
②不定期考核督查：在不定期考核中发现的问题必须在考核之日起3天内整改到位，若在考核限期整改督查时仍未整改到位以十分制在日常考核整体观感直接扣减分值，纳入考核成绩。同一问题连续三次整改不到位当次养护考核不及格。
5、奖惩措施
①因养护单位管护不到位导致媒体曝光、网络和群众投诉造成严重后果的，经过查证情况属实的扣除养护费2000元/次。
②年度考评按照日常考核和专项考核的平均分计算，考核结果参照上述第三条款（考核评分）执行。
③养护期内季度考核连续两次不合格或累计三次不合格的，取消其养护单位的养护资格。
四、其他问题
本办法由句容市葛仙湖公园管理中心负责解释。
附件1：郭西塘片区绿化养护管理考核标准及评分细则
	
附表1：         
   
郭西塘片区绿化养护管理考核标准及评分细则
	序号
	项目
	满分
	
	考核内容及标准
	扣分细则
	扣分
	扣分说明

	一
	组织管理
	10
	
	1
	能积极落实绿化主管部门的相关指令，指令通畅；需要上报的材料能按时、保证质量完成（1分）
	扣0.5分/处/次
	
	

	
	
	
	
	2
	擅自更换项目经理,更换项目组人员,养护作业人员人数未按合同要求在岗，未按要求按时到岗缺岗。养护作业人员未穿统一服装 (服装上未标明养护单位名称)的。（4分）
	扣0.5分/处/次
	
	

	
	
	
	
	3
	制定合理的养护工作计划，并按照计划认真完成，检查考核台账，检查记录齐全、真实。（2分）
	扣0.5分/处/次
	
	

	
	
	
	
	4
	及时发现并上报辖区内设施破坏、绿地占用等问题的（1分）
	扣1分/处/次
	
	

	
	
	
	
	5
	会议、活动、培训要求到会的人员能按时到会（2分）
	扣1分/处/次
	
	

	二
	绿
化
养护
	45
	整形修剪（15分）
	1
	承包单位未根据《绿化养护标准及规范》编制修剪计划并上报，未按照审核通过的修剪方案对植物进行修剪。修剪效果总体差，造成植物损害或死亡，未做说明。（2分）
	扣0.5分/株/次
	
	

	
	
	
	
	2
	按植物生长特性乔木、灌木年度修剪次数不得低于两次（不含草坪）。乔木修剪美观、树上无枯枝,造型树修剪合理美观。（2分）
	扣0.5分/处/次
	
	

	
	
	
	
	3
	乔木、色块、灌木超过1m²面积的空洞，修剪后保护不得当，有明显的修剪伤害。色块灌木高度控制不合理，各品种高低搭配不合理，层次没有分明，曲线不流畅，灌木修剪不整齐，没有美观弧度。（3分）
	扣0.5分/处/次
	
	

	
	
	
	
	4
	苗木枯枝危膀、徒长枝、病虫枝、萌蘖、残花残果明显，枯（死）树枝未及时清除。未剥芽去蘖，萌蘖枝长超过15cm,剥芽、去萌蘖等时拉伤树皮、未剥到位。（3分）
	扣0.5分/处/次
	
	

	
	
	
	
	5
	草坪修剪不及时，高度超过（冷季型草坪）6-8cm、（暖季型草坪）3-5cm，修剪程序不符合要求未按照修剪规范和作业要求进行修剪。（5分）
	扣1分/处/次
	
	

	
	
	
	浇排水（4分）

	6
	承包单位应根据《绿化养护标准及规范》编制浇水计划并上报，未按现场管理人员审核通过的计划开展工作的，未做说明的。（1分）
	扣0.5分/处/次
	
	

	
	
	
	
	7
	违规使用窨井或消防水。浇水作业时严重污染周边设施，未积极采取补救措施的。（1分）
	扣0.5分/处/次
	
	

	
	
	
	
	8
	干旱季节编制浇水计划未上报，管理方未确认。绿地浇水未做好巡查记录，浇水上报审核流程不符合要求。（1分）
	扣0.5分/处/次
	
	

	
	
	
	
	9
	植物生长区域有积水现象，未能及时上报并积极采取补救措施的。（1分）
	扣0.5分/处/次
	
	

	
	
	
	松土除草（10分）

	10
	绿地内发现有明显杂树、杂草、攀援性杂草、缠绕性杂草。（6分）
	扣0.5分/处/次
	
	

	
	
	
	
	11
	草坪内杂草面积超5m²，造成草坪景观效果下降。草坪内泥土裸露超1m²且无合理理由。（2分）
	扣0.5分/处/次
	
	

	
	
	
	
	12
	绿地土壤出现严重板结现象。（2分）
	扣0.5分/处/次
	
	

	
	
	
	病虫害
防治（8分）

	13
	承包单位未根据《绿化养护标准及规范》编制病虫害防治计划并上报，未按现场管理人员审核通过的计划开展工作的，未做说明的。（2分）
	扣0.5分/处/次
	
	

	
	
	
	
	14
	大面积发生病虫害，造成严重影响绿化景观效果。有明显虫口、虫粪、蛀干等病虫害危害防治不及时。（4分）
	扣0.5分/处/次
	
	

	
	
	
	
	15
	草坪有明显病虫害现象，单块空秃面积超过0.5m²。（1分）
	扣0.5分/处/次
	
	

	
	
	
	
	16
	违规使用化学除草剂，未及时上报，造成植物损害或死亡的。（1分）
	扣0.5分/处/次
	
	

	
	
	
	施肥（4分）
	17
	承包单位未根据《绿化养护标准及规范》编制施肥计划并上报，未按现场管理人员审核通过的计划开展工作的，未做说明的。（2分）
	扣0.5分/处/次
	
	

	
	
	
	
	18
	未按要求对植物进行施肥，致使植物生长明显长势差的，没有明确的施肥记录、图片影像资料。乔灌木年度不低于两次，草坪除外。（2分）
	扣0.5分/处/次
	
	

	
	
	
	草花管理（4分）

	19
	承包单位应根据《绿化养护标准及规范》编制草花摆放计划并上报，未按现场管理人员审核通过的计划开展工作的，未做说明的。（2分）
	扣0.5分/处/次
	
	

	
	
	
	
	20
	花卉图案布置不清晰美观，不能按时更换，花期不整齐。草花摆放不能符合相关要求，边缘线不清晰，明显长势差的，根部裸露的。有缺株、黄土裸露、有残花，花坛、花镜内有杂草。（2分）
	扣0.5分/处/次
	
	

	三
	设
施
维
护

	8
	
	1
	园路、铺装地面平整，无破损、无积水；金属构件设施无锈斑、油漆剥落现象。无障碍设施完好通畅（2分）
	扣0.5分/处/次
	
	

	
	
	
	
	2
	供水、排水、喷灌等管网设施维护良好，清洁、通畅、能正常使用（1分）
	扣0.5分/处/次
	
	

	
	
	
	
	3
	供电、照明设施完好无损，各类管线保持完整、安全无隐患（1分）
	扣0.5分/处/次
	
	

	
	
	
	
	4
	栏杆、桌椅、垃圾桶、井盖和指示牌、告示牌、宣传牌整洁美观，设置合理、醒目、完善、规范（2分）
	扣0.5分/处/次
	
	

	
	
	
	
	5
	窨井、进水口、给水口等设施完整无损，无安全隐患（1分）
	扣0.5分/处/次
	
	

	
	
	
	
	6
	防台防汛、消防等设备完好充足，保证应急使用要求（1分）
	扣0.5分/处/次
	
	

	






四
	




卫
生保
洁
	





22
	
	1
	树池或绿岛内卫生整洁，无垃圾，无垃圾土（2分）
	扣0.5分/处/次
	
	

	
	
	
	
	2
	广场游园内垃圾箱及垃圾堆场外观清洁，无陈积垃圾，外溢垃圾，无卫生死角，垃圾日产日清，严禁焚烧垃圾和枯枝落叶（2分）
	扣0.5分/处/次
	
	

	
	
	
	
	3
	绿地（含硬质景观）卫生保洁总体评价差。有明显积存垃圾杂物，地面不干净有污渍。（4分）
	扣0.5分/处/次
	
	

	
	
	
	
	4
	公园内亭台楼阁及建筑小品上有蜘蛛网尘埃未能及时清除或狗屎达3处未能及时清除。（3分）
	扣0.5分/处/次
	
	

	
	
	
	
	5
	绿地内有明显建筑垃圾、塑料袋、烟盒等各类杂物。烟头发现5个未能及时清除。（3分）
	扣0.5分/处/次
	
	

	
	
	
	
	6
	宣传栏、公示牌、路灯等小品有明显灰尘污渍。绿地设施（廊架、路灯、坐凳、指示牌、树牌、塑胶等）不完整损坏，未能及时上报管理人员并按标准要求处理。（3分）
	扣0.5分/处/次
	
	

	
	
	
	
	7
	园林工具摆放隐蔽，位置合理。（1分）
	扣0.5分/处/次
	
	

	
	
	
	
	8
	及时清除或覆盖非法小广告（1分）
	扣0.5分/处/次
	
	

	
	
	
	
	9
	雨雪后及时清扫，疏通雨水口、排水沟、集水井等排水设施（1分）
	扣0.5分/处/次
	
	

	
	
	
	
	10
	绿地实行全天候保洁；无杂物。（2分）
	扣0.5分/处/次
	
	

	五
	服从管理
	5
	
	1
	因管理不当等责任事故被投诉或被媒体曝光。（1分）
	扣1分/处/次
	
	

	
	
	
	
	2
	葛仙湖公园下达的各项紧急任务，不服从或处置不力未能积极配合，未经管理方确认。（2分）
	扣1分/处/次
	
	

	
	
	
	
	3
	对上月的问题进行回头看，不得有未整改或重复出现的问题（2分）
	扣1分/处/次
	
	

	六
	整体感观
	10
	
	1
	按照考核标准，养护整体达到不同的景观效果。（一般扣4分、合格扣6分、不合格扣10分）
	
	
	






（二）《郭西塘片区陆域保洁项目管理考核办法》
为全面贯彻市委市政府关于城市精细化建设管理要求，进一步完善公园环境卫生管理考核机制，提高郭西塘片区环境卫生长效化、精细化、规范化管理水平，加快美丽句容建设，特制订本考核办法。具体如下：
一、指导思想
深入践行“以人民为中心”的发展理念，以推动精细化管理为抓手，完善“管”的体制、提升“服”的内涵、优化“考”的机制，增强治理新效能；用“绣花精神”聚焦精细管理，聚焦精细保洁，聚焦难点问题，进一步完善精细化、规范化、标准化的保洁作业体系、质量体系、管理体系，进一步推进“精细化、信息化、数字化、科技化”管理，进一步强化“服务城市、服务市民”的价值理念，全力打造更有序、更安全、更干净的美丽公园，为推进中国式现代化句容新实践作出更大贡献。
二、组织领导
成立郭西塘片区陆域保洁项目考核工作小组。句容市葛仙湖公园管理中心主要负责人为组长，中心办公室、综合业务科、旅游发展科相关人员为组员。负责葛仙湖公园环境卫生日常检查考核、联合考评筹划实施等。
三、考核范围及对象
1.考核范围
郭西塘片区陆域保洁项目范围内园区、公厕环境卫生作业质量情况，以及安全生产及环境保护工作方面。
四、考核内容
考核项目为：
1.保洁作业（细则附后）；
2.安全生产及环境保护工作（细则附后）。
五、考核办法
采取专项考核和随机考核相结合的方式进行综合考核。其中专项考核由考核工作小组负责，每月2次，每次抽取清扫保洁作业项目、公厕保洁管理项目进行考核；随机考核由句容市葛仙湖公园管理中心负责，不限定区域、时间，所有项目、任何时间均可以检查。群众举报、媒体曝光等，纳入随机考核范畴。每次考核后，由句容市葛仙湖公园管理中心考核工作小组出具《公园环境卫生督查整改通知书》，中标企业应限期整改。
六、考核计分
1.郭西塘片区陆域保洁项目运行阶段考核，以季度为一个计分周期，考核检查项目实行累计扣分制，凡是检查考核不符合标准或是发现问题处理不及时，扣减相应分数。
2.句容市葛仙湖公园管理中心依据《郭西塘片区陆域保洁项目管理考核办法》进行考核，计分采取百分制，根据考核结果扣分、扣款。当月考核结果在90分（含）以上时，全额拨付经费；考核结果在80-90分（含80分）时，从90分以下起每少1分扣除当月经费2000元；考核结果在70-80分（含70分）以下时，从90分以下起每少1分扣除当月经费3000元；考核结果在70分以下，扣除当月全部经费。1个月考核得分低于60分（不含60分）的，给予警告并约谈中标企业的主要负责人；连续2个月考核得分不满60分或中标人单方面发生较大安全事故的情况下，采购人有权终止合同。
3.中标企业根据本项目的需求拟投入该项目的车辆及设施设备，须在签订合同之日起7个工作日内配备到位并投入运行，逾期未配备到位投入运行的，扣除当月考核20分。
七、有关要求
1.要严格落实责任。中标企业要认真落实管理考核责任、制定细化本级考核办法，进一步完善和优化服务方案，提升管理水平和作业服务质量。
2.要提高管理标准。考核工作小组加大日常公园管理巡查力度，重点区域增加巡查频次，园区范围内存在的环境卫生问题做到第一时间督促整改，对同一地区多次发生的问题要有处理措施，确保环境卫生管理水平的整体提升。
附件： 1.《郭西塘片区陆域保洁项目管理考核评分细则》--保洁作业

2.《郭西塘片区陆域保洁项目管理考核评分细则》--安全生产及环境保护工作


附件1
郭西塘片区陆域保洁项目管理考核评分细则
      考核项目：保洁作业
	项目
分值
	考核标准
	扣分
	扣分说明

	







78分
	1、未建立健全各项管理制度（安全教育、考勤、业务培训、检查考核、劳动防护、信息报送、投诉举报处理等），制度不健全每例扣0.5分；未按时组织业务培训、职工技能培训（每季1次）扣0.5分，无安全教育（每季1次）扣0.5分；区域内出现保洁人员脱岗、垃圾滞运2小时以上，扣1分，4小时以上，扣2分。
	
	

	
	2、未按要求上报年度目标任务落实情况每例扣1分；要求统计或上报信息不准确、不及时，每例扣0.5分；内容严重失实造成不良后果的，每例扣2分；各项活动（会议、检查等）参会人员出现迟到、早退等现象每例扣0.5分；不请假无故缺席，每例扣1分；组织的培训未按要求组织参加的，每次扣0.5分；市环境卫生工作会议安排的工作不落实、问题不解决，每例扣1分，情节严重、影响工作进展的，每例扣2分。
	
	

	
	3、未按时序要求推进各类目标任务，每例扣1分，严重滞后每例扣2分，未按规定时间清扫保洁的，每例扣1分；未按要求完成普扫的，每块区域扣1分;管理人员不在岗的，每例扣0.5分；道路保洁人员配备情况应提前向公园管理中心处报备，未按报备内容配备保洁人员，每人扣0.5分。
	
	

	
	4、保洁员作业时未统一着服装（含服装不整），每例扣0.5分；未佩证上岗的，每例扣0.5分；未按规定作业路段进行清扫保洁或从事与保洁无关事项，每例扣0.5分。
	
	

	
	5、路面、河道护坡出现污染及“牛皮癣”小广告，30分钟内未及时清理的，每例扣1分；焚烧垃圾，每例扣2分；将垃圾扫入下水道或倒入绿化带，每例扣0.5分；保洁员不遵守公园管理规定等，每例扣1分。
	
	

	
	6、对利用各种交通工具或其他手段有意跟踪检查组，干扰正常检查的，一经拍照确认，扣1分。检查时，道路保洁管理人员或保洁员在检查组周边进行突击保洁影响正常检查的，每例扣1分。
	
	

	
	（3） 公园保洁范围内发现杂物、纸屑、烟头、每平方米3个以上扣0.5分，每平方米内每多3个加扣0.5分，路面有污物（人畜粪便、呕吐物）每处扣0.5分；路面有积水（雨天除外），2㎡扣0.5分；路面、路牙、隔离桩下有积灰1㎡以上扣0.5分；窨井盖、下水道盖不净扣0.5分。
	
	

	
	8、作业范围内有暴露垃圾堆，每处扣0.5分；公园主次干道垃圾未能随扫随清，归堆量过大，影响公园形象，每例扣1分；河道护坡有积存垃圾，1平方米以下每处扣0.5分，1平方米以上每处扣1分。
	
	

	
	9、果壳箱、垃圾桶、灭烟柱等垃圾容器满溢，每个扣0.5分，周围不洁净扣0.5分；果壳箱、垃圾桶、灭烟柱门未关、盖未盖，每只扣0.5分；果壳箱、垃圾桶、灭烟柱损坏未及时修复或更新每只扣0.5分；遮挡果壳箱垃圾投放口、铁链锁住果
壳箱门等人为因素致使果壳箱无法正常使用的扣1分；箱体遗失，固定螺钉未拔除，扣1分；果壳箱、垃圾桶、灭烟柱未每日清洗，体表不洁（含白漆喷涂后造成的二次污染）、积灰、有油污，每个扣0.5分；垃圾桶乱摆放影响交通的，每例扣1分；果壳箱标识不符合要求，每例扣0.5分。
	
	

	
	10、未按时序要求推进各类目标任务，每例扣1分，严重滞后每例扣2分；未按照统一要求设置公厕管理制度标牌，内容包括公厕名称、类别、公厕编号、管理单位、服务公约、联系电话、监督电话、开放时间等信息；未设置公厕管理制度标牌扣0.5分，内容缺项、不准确每项扣0.5分；未准确显示分类划档情况每例扣0.5分；驿站设施缺损的每座扣1分；发生非公厕管理用水、用电行为（含市民蹭水蹭电行为）每例扣0.5分。
	
	

	
	11、无特殊情况擅自关闭公厕和驿站的，每例扣3分；未24小时开放公厕和驿站的，每例扣2分；在保洁时段内未落实专人保洁扣0.5分；保洁员作业时段从事与保洁无关事项，每例扣0.5分；有断岗、脱岗现象，每例扣0.5分；保洁员未着统一服装（含服装不整），每例扣0.5分，未佩戴上岗证扣0.5分；未携带当班考核本扣0.5分；考核本不登记扣0.5分，超过3天不登记，每例扣1分，登记作假每例扣1分；公厕保洁员（管理员）不配合检查人员检查工作的，每例扣1分；有公厕擅自收费的，每例扣2分；公厕和驿站的内不得销售各类商品、利用公厕和驿站从事其它经营活动或摆摊设点，每例扣1分；擅自改变公厕和驿站设施用途（租赁、居住等），每例扣1分。保洁员未实行作业班次管理调度，每例扣0.5分；粪便未按时清理扣0.5分；台账不齐全、内容缺项，每例扣1分；考核小组下发的《整改通知书》未在规定时间内整改回复的扣2分。
	
	

	
	12、公厕坑内有粪疤、尿碱，每处扣0.5分；地面不净每处扣0.5分；纸篓容量超出2/3不及时倾倒，每处扣0.5分；责任范围内有涂写、刻画、喷涂、张贴，每例扣0.5分；有以下情形的，每例扣0.5分：墙壁、天花、窗台、灯具、隔离板和门窗有蛛网，5cm长度以上吊灰、积灰污迹。
	
	

	
	13、公厕和驿站通道地面不洁，内外地面、洗手池有积水（0.5㎡以上）或有纸张、烟头、塑料袋等杂物3片以上，扣0.5分；公厕坑内积粪，每座扣0.5分；消杀不彻底，可视范围内蝇蛆超过2只扣0.5分，5只以上扣1分；有鼠患每只扣0.5分，2只以上扣1分。
	
	

	
	14、公厕和驿站外环境不洁，有垃圾、粪便、杂物堆放、晾晒衣物，乱搭建、乱堆放等情形，每例扣1分；倒粪口内、外壁不净，有粪疤、尿碱，每例扣0.5分；管理室、休息间（工具房）不整洁、乱堆放杂物、私拉乱接电线，每例扣0.5分。
	
	

	
	15、未按国标设置性别标识扣1分，无LED“公共厕所TOILET”标识扣0.5分，LED灯不亮扣0.5分，未设置男女标识牌、无障碍标志牌、坐式厕位标识牌，每例扣0.5分；各类标牌设置不规范，破损、残缺、歪斜，每例扣0.5分；公厕指示牌、公厕导向指示牌丢失，每处扣1分；公厕导向指示牌信息不准、未及时更新扣1分；工具间摆放混乱（各类工具有序摆放、标识清晰等）扣0.5分；信息化公厕的显示系统、厕位使用感应系统（有人、无人）未正常使用的、异味报警器未正常使用，每例扣0.5分；公厕和驿站既有设施损坏、拆除、丢失每例扣1分。
	
	

	
	16、公厕采光差未采取照明措施弥补的扣0.5分，夜间时段公厕入口处、男厕所、女厕所、无障碍间等处照明灯不亮，每处扣0.5分；未设置毒饵站，每例扣0.5分；毒饵站中未放置毒饵，扣0.5分；公厕因维修暂停开放1天以上未向管理中心处报告扣0.5分，未提前张贴告示告知的（维修周期、附近替代公厕方位）扣0.5分。
	
	

	
	17、公厕和驿站用水、用电系统未正常启用的每项扣1分；洗手水龙头、水箱、水阀缺失、破损或漏水，灯泡、开关损坏，每例扣0.5分；公厕屋顶、墙体渗漏，墙面破损超过0.5㎡的每处扣0.5分；墙壁、天花、门窗、灯具、隔板、镜子、挂衣钩、纸篓、洗手池台面及水池、大小便器、拖把池、上下水管缺失和破损，每处扣0.5分；室内地面、便池、便槽、墙裙，瓷砖破损1块以上，每例扣0.5分；倒粪口设施破损扣0.5分；隔间门锁无法关闭扣0.5分；化粪池无盖扣1分，有盖未盖扣0.5分，盖板未盖严（大于池口1/3）扣0.5分，盖板不洁扣0.5分，盖板破损扣0.5分；粪便满溢扣1分；未按规定频次清掏（每座公厕15天清运一次），每座扣1分。
	
	

	
	18、未按公厕类别要求设置洗手液分配器、干手器等，每项扣0.5分；干手器不能正常使用的，每例扣0.5分；无障碍通道不能正常使用的扣0.5分，扶手缺失破损、安装不牢固松动的每项扣1分；第三卫生间、无障碍间未正常开放使用的扣1分，摆放杂物的扣0.5分，卫生洁具及辅助设施缺失、破损的每项扣0.5分；洗手龙头或便器的水压达不到正常流量、自动感应设施不敏锐，影响使用效果的，每例扣0.5分。
	
	

	
	19、台账不齐全、内容缺项，每例扣1分；考核小组下发的《整改通知书》未在规定时间内整改回复的扣2分。
	
	

	
	20、未公布投诉电话、无专人负责、无专人处理等，每缺一项扣1分；举报案件未在规定时限内处理反馈的，每例扣2分；检查时，所提供资料经确认为虚假材料的，每例扣3分；公开电话受理、新闻媒体曝光、市民投诉举报、网络问政的环境卫生问题，经确认有责的，每例扣4分，未在规定期限内整改解决的，每例扣2分；检查失责任分的每例扣5分。管理人员有吃拿卡要现象，且造成不良影响的，扣3分；管理及作业人员工作用语不文明（讲粗话、骂人等），作业不文明，影响公园管理，损坏公园形象，遭市民投诉举报经确认的，发生一例扣2分，不及时处理扣2分。
	
	

	
	21、重大活动或重要保障时，职责范围内出现重大失误，影响城市形象，扣5分；应急系统运转不迅速，出现失误的，每例扣1分；无积雪清理、防汛、突发事件、重大保障、大气污染等应急预案，每项扣1分，未按应急响应措施落实的每例扣3分；下雪、冰冻等特殊时期，应急方案启动迟缓，每例扣2分，造成重大影响的，扣4分。
	
	












附件2
郭西塘片区陆域保洁项目管理考核评分细则
      考核项目：安全生产及环境保护工作 
	项目
分值
	考核标准
	扣分
	扣分说明

	22分
	1、未定期召开安全生产工作会议，每例扣0.5分；未指定制定年度/月度安全生产工作计划、部署隐患排查工作重点，每例扣1分；未组织开展半年/季度综合性安全生产大检查，未形成检查记录，未签字确认，每例扣0.5分。
	
	

	
	2、未建立安全生产工作组织领导机构，每例扣0.5分。未建立健全各类环保、安全生产管理制度，每例扣0.5分。未明确安全生产工作管理部门，每例扣0.5分。未配备安全生产管理人员，每例扣1分。未开展安全宣传活动，未设置标语，标识，及安全展板，每例扣0.5分。
	
	

	
	3、私搭乱接电线，每例扣1分。未组织对设备、易燃易爆品等专项安全检查，未形成检查记录，未签字确认，每例扣1分。消防设施及灭火器未按规定配备齐全、未定期检查、未及时更新更换，未保证安全通道和消防道路畅通，每例扣1分。
	
	

	
	4、安全生产检查记录资料不健全、登记不及时、点检不规范，每例扣0.5分；安全生产会议记录资料不健全、登记不及时，每例扣0.5分。
	
	

	
	5、未配合开展安全演练，每例扣1分；发生事故后未按规定程序处置并及时上报，每例扣2分，事故未进行分析调查通报，每例扣1分，未对事故责任人进行处理，每例1分。
	
	

	
	6、未公布投诉电话、无专人负责、无专人处理等，每缺一项扣1分；举报案件未在规定时限内处理反馈的，每例扣2分；检查时，所提供资料经确认为虚假材料的，每例扣3分；公开电话受理、新闻媒体曝光、市民投诉举报、网络问政的安全问题，经确认有责的，每例扣4分，未在规定期限内整改解决的，每例扣2分；检查失责任分的每例扣5分。
	
	

	
	7、未对法定节日及台风、汛期等恶劣天气或重点时段安全工作进行检查并做相应记录，每例扣1分；未建立消防、防火安全，恶劣天气，环境卫生污染等应急预案，每例扣1分。未制定事故应急预案及操作流程，每例扣1分。未配备相应的应急救援器材，每例扣1分。未开展事故应急救援演练，每例扣1分。
	
	





（三）《郭西塘片区河道打捞清理考核办法》
为促进公园河道管护工作规范化、制度化，进一步强化考核工作，提高公园河道管护水平，根据《江苏省河道管理条例》、《镇江市河道管理条例》等相关规定，制定本办法。
一、考核范围
郭西塘片区管辖范围内的河道。
二、考核方式
按照《镇江市河道管理条例》，严格、科学考核评分，确保考核工作公平、公正、透明，扎实有效。
句容市葛仙湖公园管理中心负责日常巡查、季度考核、不定期考核和年度考评。通过现场照相、现场指正、现场打分的方式对河道进行考核，并按照考核评分支付打捞费用。
句容市葛仙湖公园管理中心定期召开管护工作例会，由句容市葛仙湖公园管理中心有关领导和相关人员、河道管护单位项目经理或经业务主管部门认同的项目负责人参加。管护单位汇报上月管护管理情况和当月管护工作计划，句容市葛仙湖公园管理中心通报上月河道检查考核情况，讲评管护意见（包括存在的问题和需改进的方面），并提出当月管护要求。河道考核情况及时上报市城管局相关领导和各职能科室。
句容市葛仙湖公园管理中心成立河道管护考核小组，由句容市葛仙湖公园管理中心主任带队，副主任、中层干部以及相关技术人员任组员，考核人员每次随机抽取，全面负责对河道全区域进行考核。
三、考核评分
考核项目说明：考核项目分台账管理、河道管护、应急管理以及整体感观。
1.考核实行百分制，考核项目所占比分分别为：台账管理20分、河道管护60分、应急管理20分。
2.该考核标准与管护单位的管护经费挂钩：考核分数100分为满分，80（含）分以上为合格。
（1）考核综合评分95（含）分以上的不扣分。
（2）考核综合评分在85（含）～95分，按照100元/分扣除管护经费；
（3）考核综合评分在80（含）～85分，每扣一分相应扣减管护合同经费的1%（与85相减）；
（4）80～75（含）分，每扣一分相应扣减管护合同经费的2%（其中80以上同（2）+80以下的与80相减，）；
（5）75分以下扣除当月管护经费。所有涉及扣除的管护经费，在拨款时直接扣除。
3、人员配置类
（1）管护单位须提供足够的本次作业所须的车辆和相关作业机具，自行解决工作所需的日常工具和劳保用品；本项目河道打捞清理拟投入人员总共不得少于4人/天，打捞船只总共不得少于2条/天。因人员机具配置不到位的，将扣减相应当月维护经费中的人工费。处理日常维护中出现的各类问题。
（2）专职巡查员在接到句容市葛仙湖公园管理中心相关工作人员的通知后30分钟内必须到达现场进行工作安排。30分钟不到视为离岗，一次扣除维护费500元/次。
4、日常管理类
河道打捞清理工作由中标单位组织实施。句容市葛仙湖公园管理中心在日常河道巡查中发现问题，通过书面、电话、微信等方式下发整改通知，中标单位应及时做好相关整改回复工作。 
5、奖惩措施类
(1)河面无漂浮废弃物(如漂浮垃圾、水草水葫芦等)、河中无障碍(如树枝树叶、沉船等),河道十米管理范围内连续发现3处及以上漂浮垃圾扣罚100元/次，发现5㎡及以上面积的成片水草水葫芦等漂浮物扣罚200元/次。
(2)河道打捞物日产日清，不得随意向其他河道倾倒或沿岸随意堆放，否则扣罚200元/处/次。
(3)台风、暴雨过后，在规定时间内全面清理打捞，恢复河道原貌，河面、河岸干净整洁，未在规定时间内完成保洁任务扣罚500元/次。
(4)遇重大活动或重要检查，服从采购人统一安排，并在规定 时间内完成保洁任务，未在规定时间内完成保洁任务扣罚500元/次。
(5)河道垃圾成堆面貌差，并造成社会不良影响的事件，被省级以上媒体曝光的扣罚1000元/次，市级媒体曝光的扣罚800元/次，区县(市)级媒体曝光的扣罚500元/次。
(6)根据采购人要求及规范，保证文明作业，打捞船只应配备救生圈，工作人员统一着装和穿救生衣，夜间作业应佩带反光安全标志，如未穿救生衣或打捞船只未配备救生圈，每发现一次扣罚50元。
6.安全生产类：服务期内，管护单位须加强安全生产管理，积极主动采取防范措施，解除安全隐患，同时为打捞工人购买保险等方式来规避风险。如发生安全事故、人员伤亡事件，由管护单位自行负责处理解决，处理过程中发生的费用(包括赔偿费用)由管护单位承担。合同履行过程中，管护单位自行承担履约行为所引起的一切责任。
四、其他问题
本办法由句容市葛仙湖公园管理中心负责解释。

附件：《河道打捞清理考核标准及评分细则》



附件      
郭西塘片区河道打捞清理考核标准及评分细则
	序号
	项目
	
	满分
	考核内容及标准
	评分细则
	扣分
	扣分说明

	一
	台账  管理
	台账资料情况
	20
	1
	能积极落实主管部门的相关指令，指令通畅；需要上报的材料能按时、保证质量完成，相关工作日志及时整理，随时备查。（5分）
	扣1分/次
	
	

	
	
	
	
	2
	擅自更换现场负责人,管护作业人员人数未按合同要求按时到岗，工作日志及时整理，随时备查。（5分）
	扣1分/次
	
	

	
	
	
	
	3
	制定合理的管护工作计划，并按照计划认真完成，检查考核台账，检查记录齐全、真实。（5分）
	扣1分/次
	
	

	
	
	
	
	
	
	扣1分/次
	
	

	
	
	
	
	4
	会议、活动、培训要求到会的人员能按时到会，会议签到表、会议记录及时整理备查。（5分）
	扣1分/次
	
	

	二
	河道管护
	河面清洁情况
	60
	1
	河面无漂浮废弃物(如漂浮垃圾、水草水葫芦等)，河道十米管理范围内不得出现3处及以上漂浮垃圾，不得出现5㎡及以上面积的成片水草水葫芦等漂浮物、金鱼藻等灾害性水生植物。（15分）
	扣2分/次
	
	

	
	
	垃圾处理情况
	
	2
	河道打捞物日产日清，不得随意向其他河道倾倒或沿岸随意堆放。（15分）
	处理不及时扣1分/次
	
	

	

	
	极端天气处理
	
	3
	台风、暴雨过后，在规定时间内全面清理打捞，恢复河道原貌，河面、河岸干净整洁。（10分）
	处理不及时扣1分/次
	
	

	
	
	设施配置
	
	4
	须提供足够的本次作业所须的车辆和相关作业机具，自行解决工作所需的日常工具和劳保用品，保持船况良好、船容整洁。（10分）
	扣1分/次
	
	

	
	
	安全生产工作
	
	5
	切实做好安全生产工作和业务知识岗位培训，强化管理；根据要求及规范，保证文明作业，打捞船只应配备救生圈，工作人员统一着装和穿救生衣，夜间作业应佩带反光安全标志。（10分）
	未按要求作业扣2分/次。
	
	

	三
	应急管理
	
	20
	1
	因管护不当被投诉或被媒体曝光。（10分）
	扣10分
	
	

	
	
	
	
	2
	甲方下达的各项紧急任务，不服从、处置不力、未积极配合的。（5分）
	扣5分
	
	

	
	
	
	
	3
	对上月的问题进行回头看，不得有未整改或重复出现的问题。（5分）
	扣5分
	
	




（四）《郭西塘片区秩序维护服务考核办法》
为促进公园秩序维护服务工作规范化、制度化，进一步强化考核工作，提高公园秩序维护及安保管理水平，根据《江苏省保安管理条例》等相关规定，制定本办法。
一、考核范围
郭西塘片区管辖范围内的秩序维护及配套的安保服务。
二、考核方式
按照《江苏省保安管理条例》，严格、科学考核评分，确保考核工作公平、公正、透明，扎实有效。
句容市葛仙湖公园管理中心负责日常巡查、季度考核、不定期考核和年度考评。通过现场照相、现场指正、现场打分的方式对本项目秩序维护服务进行考核，并按照考核评分支付打捞费用。
句容市葛仙湖公园管理中心定期召开秩序维护服务项目工作例会，由句容市葛仙湖公园管理中心有关领导和相关人员、项目服务单位的项目经理或经业务主管部门认同的项目负责人参加。项目服务单位汇报上月秩序维护管理情况和当月秩序维护服务工作计划，句容市葛仙湖公园管理中心通报上月秩序维护服务和安保管理服务中的检查考核情况，讲评本项目秩序维护服务的意见（包括存在的问题和需改进的方面），并提出当月秩序维护服务的要求。秩序维护服务考核情况及时上报市城管局相关领导和各职能科室。
句容市葛仙湖公园管理中心成立秩序维护服务考核小组，由句容市葛仙湖公园管理中心主任带队，副主任、中层干部以及相关技术人员任组员，考核人员每次随机抽取，全面负责对全区域的秩序维护及安保服务进行考核。
三、考核评分
考核项目说明：考核项目分台账管理、秩序维护工作、应急管理。
1.考核实行百分制，考核项目所占比分分别为：台账管理20分、秩序维护工作60分、应急管理20分。
2.该考核标准与服务单位的服务经费挂钩：考核分数100分为满分，80（含）分以上为合格。
（1）考核综合评分95（含）分以上的不扣分。
（2）考核综合评分在85（含）～95分，按照100元/分扣除服务经费；
（3）考核综合评分在80（含）～85分，每扣一分相应扣减服务合同经费的1%（与85相减）；
（4）80～75（含）分，每扣一分相应扣减服务合同经费的2%（其中80以上同（2）+80以下的与80相减，）；
（5）75分以下扣除当月服务经费。所有涉及扣除的服务经费，在拨款时直接扣除。
3、人员配置类
（1）服务单位须按照拟派足够数量的安保人员（不得少于7人），并且为进场人员缴纳社保，服务单位应自行解决工作所需的日常工具和劳保用品；因人员数量等配置不到位的，将扣减相应当月维护经费中的人工费。处理日常维护中出现的各类问题。
（2）专职巡查员在接到句容市葛仙湖公园管理中心相关工作人员的通知后30分钟内必须到达现场进行工作安排。30分钟不到视为离岗，一次扣除维护费500元/次。
4、日常管理类
秩序维护服务工作由中标单位组织实施。句容市葛仙湖公园管理中心在日常巡查中发现问题，通过书面、电话、微信等方式下发整改通知，中标单位应及时做好相关整改回复工作。 
5、奖惩措施类
(1)遇重大活动或重要检查，服从采购人统一安排，并在规定时间内完成人员调配及增加派遣工作，未在规定时间内完成秩序维护工作扣罚500元/次。
(2)因为在秩序维护服务中，未能妥善解决处理问题，并造成社会不良影响的事件，被省级以上媒体曝光的扣罚1000元/次，市级媒体曝光的扣罚800元/次，区县(市)级媒体曝光的扣罚500元/次。
(3)根据采购人要求及规范，保证文明作业，工作人员统一着装，并配备安保专业工具（如对讲机、执法记录仪、警棍、盾牌等），夜间作业应佩带反光安全标志，若巡查发现未按规范着装以及配置，每发现一次扣罚50元。
(4)安全生产类：服务期内，中标人须加强安全生产管理，积极主动采取防范措施，解除安全隐患。合同履行过程中，中标人自行承担履约行为所引起的一切责任。
四、其他问题
本办法由句容市葛仙湖公园管理中心负责解释。
附件：《郭西塘片区秩序维护服务考核标准及评分细则》





郭西塘片区秩序维护服务考核标准及评分细则
	序号
	项目
	
	满分
	考核内容及标准
	评分细则
	扣分
	扣分说明

	一
	台账  管理
	台账资料情况
	20
	1
	能积极落实主管部门的相关指令，指令通畅；需要上报的材料能按时、保证质量完成，相关工作日志及时整理，随时备查。（5分）
	扣1分/次
	
	

	
	
	
	
	2
	擅自更换现场负责人,秩序维护作业人员人数未按合同要求按时到岗，工作日志及时整理，随时备查。（5分）
	扣1分/次
	
	

	
	
	
	
	3
	制定合理的秩序维护服务工作计划，并按照计划认真完成，检查考核台账，检查记录齐全、真实。（5分）
	扣1分/次
	
	

	
	
	
	
	
	
	扣1分/次
	
	

	
	
	
	
	4
	会议、活动、培训要求到会的人员能按时到会，会议签到表、会议记录及时整理备查。（5分）
	扣1分/次
	
	

	二
	秩序维护工作
	
	60
	1
	消防器材台帐清楚完整，消防服及器材管理有序，灭火器、消火栓每月检查（8分）
	扣2分/次
	
	

	
	
	
	
	2
	交接班、物品出入、来访登记、邮件等记录规范（8分）
	处理不及时扣1分/次
	
	

	

	
	
	
	3
	录像资料随时查看，妥善保管（8分）
	处理不及时扣1分/次
	
	

	
	
	
	
	4
	针对公园举办各项目节日、活动要有应急预案和秩序维护计划（8分）
	扣1分/次
	
	

	
	
	
	
	5
	夜间3次巡更记录规范完整（8分）
	扣1分/次
	
	

	
	
	
	
	6
	须提供足够的安保工作用具，自行解决工作所需的秩序维护执勤日常工具和劳保用品。（10分）
	扣1分/次
	
	

	
	
	
	
	7
	切实做好安全生产工作和业务知识岗位培训，强化管理；根据要求及规范，保证文明作业，工作人员统一着装，夜间作业应佩带反光安全标志。（10分）
	未按要求作业扣2分/次。
	
	

	三
	应急管理
	
	20
	1
	因秩序维护不当被投诉或被媒体曝光。（10分）
	扣10分
	
	

	
	
	
	
	2
	甲方下达的各项紧急任务，不服从、处置不力、未积极配合的。（5分）
	扣5分
	
	

	
	
	
	
	3
	对上月的问题进行回头看，不得有未整改或重复出现的问题。（5分）
	扣5分
	
	





  采购包2：2027-2028年郭西塘片区综合管养项目二标段
采购需求

一、项目概况
本标段主要内容为：2027-2028年郭西塘片区综合管养项目秩序维护。
现场踏勘:请领取招标文件的各供应商于项目投标之前，自行组织对招标现场及周围环境进行踏勘，以更好的了解招标项目内容。供应商不得因此使采购人承担有关的责任和蒙受损失，供应商自行承担踏勘现场的责任和风险，自行承担踏勘现场所发生的所有费用。
项目所属行业：属于“租赁和商务服务业"行业
采购预算（最高限价）：人民币1141920元。
    服务期限：2年
2、 采购标的汇总表
（一）采购标的
1.服务类标的
	序号
	标的名称
	计量单位
	数量
	要求简述
	备注

	1
	2027-2028年郭西塘片区综合管养项目二标段
	项
	1
	完成工程明细单内所有内容；质量：符合甲方要求。
	


（二）本项目核心标的为：2027-2028年郭西塘片区综合管养项目二标段
（三）清单明细（2026-2028年郭西塘片区综合管养项目二标段清单）
	1
	秩序维护服务
	1项（一年）
	人员要求：8人
	服务期限：2年
	含保险费、过节费、奖金、安保用品等一切费用


三、人员配置
1、项目拟投入固定人员配置明细
	序号
	岗位
	人数
	备注

	1
	秩序维护人员
	8人
	男性：年龄 58 周岁以下；
女性：年龄 48 周岁以下；

	
	合计
	8人
	


★2、根据园区管理需求，全员持 《保安员证》上岗，其中一人必须具备具有消防设施操作员证书或建（构）筑物消防证，另需配备一名安全管理人员，并具有地级市及以上住建部门或应急管理部门或安监局颁发的安全生产考核合格证书或注册安全工程师证。（相应证明资料需在投标文件中响应）
注：1.提供有效的人员证书证明材料；
2.提供投标人为其缴纳的投标前1个月的社保证明；
3.所有人员的无犯罪记录（出具派出所证明）
4.消防设施操作人员和安全管理人员不得兼任。
3、人员基本原则：符合《中华人民共和国劳动法》规定的相关规定；遵守国家的法律、法规及采购人的各项规章制度；爱岗敬业、工作勤快、相貌端正，健康：无传染病、无纹身、体能达标，政治合格：无吸毒、行政拘留、刑事处罚记录，学历：初中及以上（高端岗高中 / 大专优先）。
4、如在中标之后，发现有以上不良记录者，甲方有权考核、处罚、要求更换不合格人员。
5、★5.1、以上所有人员全部为驻场服务。投标人拟配备的主要管理人员（包含项目经理、项目技术负责人）必须到岗履约，参与本项目管理，并将严格执行采购人实行的实名制考勤管理制度。项目主要管理人员一旦确定，未经采购方同意不得更换。（提供承诺书，格式自拟）
★5.2、投标人拟派人员时需考虑季节性、节假日活动以及采购人的临时需求，对相应人员进行及时增加与调配，满足项目服务需求，并做出承诺。（提供承诺书，格式自拟）
四、其他要求
1、投标预算：1141920元。投标总价高于预算的为无效投标，同时本项目反对不正当竞争。
2、服务期限：2年。
3、投标的人民币总价格为本次项目采购的全费用价格，除非买方调整采购需求。投标人须提供报价明细表，该表应包括管养服务费用、人员工资、加班费、高温费、材料费等和所需缴纳的社会保险费、任何规费、税费、管理费等在内的所有费用。投标报价包括投标人为完成本项目,服务所发生的一切费用。投标人估算错误或漏项的风险一律由投标人承担。
★（1）投标人需根据国家法律法规的要求为拟派的固定人员缴纳相应的社保（五险）或雇主责任险。一旦中标，拟派人员进场时，投标人需向采购人提供投标人为秩序维护人员缴纳的社保证明，经采购人审核后，方可进场，否则不允许进场服务。（提供承诺书，格式自拟）
五、付款方式
按季度考核结果付款。



















第五部分    评标办法和标准
1.采购代理机构职责
1.1 采购代理机构负责组织评标工作，并履行下列职责：
（1）核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向政府采购监管部门报告；
（2）宣布评标纪律；
（3）公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；
（4）组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长；
（5）在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；
（6）根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；
（7）维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；
（8）核对评标结果，有《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部87号令）第六十四条规定情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级政府采购监管部门报告；
（9）评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；
（10）处理与评标有关的其他事项。
2.评标委员会职责
2.1 评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：  
（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；  
（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；  
（3）对投标文件进行比较和评价；  
（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；  
（5）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。
3.评标注意事项
3.1评标时，评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。
3.2评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料。投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
3.3对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。
3.4评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。
3.5评标委员会及其成员不得有下列行为：
（1）确定参与评标至评标结束前私自接触投标人；
（2）接受投标人提出的与投标文件不一致的澄清或者说明，《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部87号令）第五十一条规定的情形除外；
（3）违反评标纪律发表倾向性意见或者征询采购人的倾向性意见；
（4）对需要专业判断的主观评审因素协商评分；
（5）在评标过程中擅离职守，影响评标程序正常进行；
（6）记录、复制或者带走任何评标资料；
（7）其他不遵守评标纪律的行为。
评标委员会成员有上述第一至五项行为之一的，其评审意见无效，并不得获取评审劳务报酬和报销异地评审差旅费。
3.6评标中因评标委员会成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致评标委员会组成不符合相关法律法规规定的，采购人或采购代理机构将依法补足后继续评标，被更换的评标委员会成员所作出的评标意见无效。无法及时补足评标委员会成员的，采购人或采购代理机构将停止评标活动，封存所有投标文件和开标、评标资料，依法重新组建评标委员会进行评标，原评标委员会所作出的评标意见无效。采购人或采购代理机构将变更、重新组建评标委员会的情况予以记录，并随采购文件一并存档。
3.7评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。
4.评标过程的保密
4.1 评标开始后，至向中标的投标人授予合同时止，与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，均不得向投标人以及与评标无关的其他人员透露。
4.2 在评标过程中，如果投标人试图在投标文件审查、澄清、比较及授标建议等方面向采购人、采购代理机构或参加评标的人员施加任何影响，都将会导致其投标无效。
4.3评标应当在严格保密的情况下进行，除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。
5.报价前后不一致的处理原则
5.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：
（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上不一致的，按上述规定排序在先的原则进行修正，修正后的报价须经投标人确认后产生约束力，投标人确认应当以书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权代表签字。投标人不确认的，其投标无效。
6.投标人资格审查
☑6.1 采用资格后审方式
开标结束后，采购人或代理机构将依法对投标人的资格进行审查。资格审查的内容如下：
	序号
	审查要素
	审查内容

	1
	具有独立承担民事责任的能力
	[bookmark: OLE_LINK20]提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件；供应商为自然人的，提供其身份证。

	2
	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
	[bookmark: OLE_LINK21]提供2025年度财务报告，成立不满一年的提供至少一个月财务报告，或银行出具的资信证明，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函等，或者提供资格承诺函。

	3
	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力
	[bookmark: OLE_LINK23]提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明或者提供资格承诺函。

	4
	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录
	[bookmark: OLE_LINK22]提供参加本次政府采购活动前半年内至少一个月依法缴纳税收和社会保险的凭据，或者提供资格承诺函。

	5
	参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录
	1）投标函或者提供资格承诺函。
2）“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、“信用江苏”网站（http://http://credit.jiangsu.gov.cn/）的查询结果未列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为名单，以现场查询为准。

	6
	法律、行政法规规定的其他条件
	无

	7
	落实政府采购政策需满足的资格要求
	本项目属于专门面向中小微企业采购的项目，须提供《中小企业声明函》。

	8
	本项目的特定资格要求
	采购包1：无。
采购包2：具有有效《保安服务许可证》。



7.投标人符合性审查
    7.1 评标委员会将对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，审查内容主要是投标文件的有效性和对招标文件的响应程度，以确定是否满足招标文件的实质性要求。
	序号
	审查要素
	审查内容

	1
	[bookmark: OLE_LINK28]投标文件有效性
	[bookmark: OLE_LINK29]投标文件的有效电子签章。

	
	
	[bookmark: OLE_LINK30]有效的投标报价。

	
	
	[bookmark: OLE_LINK31]未发现属无效投标的情形。

	
	
	[bookmark: OLE_LINK32]为授权代表缴纳近三个月内至少一个月的社保证明。

	
	
	采购包1及采购包2的采购需求中需提供承诺及相关材料的，根据其要求提供。（放置于符合性审查中的“响应文件完整性”）

	2
	[bookmark: OLE_LINK26]对招标文件响应程度
	[bookmark: OLE_LINK27]审查投标文件，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。不满足招标文件的实质性要求的，投标无效。


8.商务和技术评估
☑8.1本项目采用综合评分法。
采购包1：2027-2028年郭西塘片区综合管养项目一标段，评分办法
评标采用综合评分法（百分制）
[bookmark: EBeb38bac6236d407ea758a92f796301c6]
	评分项目
	技术评估
	商务评估
	价格评估

	分值
	30
	20
	50



[bookmark: EB6b2e05f244d844eab53af046ecb4a6fe]（一）技术评估
	序号
	
评审因素
	
评审细则
	
分值

	
技术方案
	
30分

	
1.1
	日常陆域、水域保洁方案
	日常陆域、水域保洁方案包括不限于：a.总体保洁方案；b.水面垃圾打捞、清运、杂物清疏方案；c.重大活动或节假日组织实施方案；d.机械设备配置及使用专项技术方案。
方案及措施制定思路合理、科学的得5分；
方案及措施制定较为合理，具有一定可行性的得3分；
方案及措施制定较为简单、应对不全面的得1分；
未提供或提供不完全的不得分。
	5

	1.2
	绿化养护整体方案
	绿化养护方案内容包括不限于：a.总体养护方案；b.专项养护方案（春季抗旱保苗、雨季汛期防汛防涝、秋冬季防寒防冻等）；c.重点养护方案（病虫害防治、修剪整形等）；d.机械设备配置及使用专项技术方案（项目机械需求、机械作业组织与使用技术等）。
方案及措施制定思路合理、科学的得5分；
方案及措施制定较为合理，具有一定可行性的得3分；
方案及措施制定较为简单、应对不全面的得1分；
未提供或提供不完全的不得分。
	5

	1.3
	日常巡查、整改方案
	日常巡查、整改制度包括不限于：a.日常巡查整改方案；b.巡查人员、整改人员配备计划；c.对日常巡查整改件和市级巡查考核件整改工作的及时性及整改效果有相应的承诺。
方案及措施制定思路合理、科学的得5分；
方案及措施制定较为合理，具有一定可行性的得3分；
方案及措施制定较为简单、应对不全面的得1分；
未提供或提供不完全的不得分。
	5

	1.4
	安全文明与环境保护方案
	安全文明与环境保护方案包括不限于：a.安全文明制度；b.管养服务中安全隐患排查处置方案；c.绿化垃圾清运处置方案。
方案及措施制定思路合理、科学的得5分；
方案及措施制定较为合理，具有一定可行性的得3分；
方案及措施制定较为简单、应对不全面的得1分；
未提供或提供不完全的不得分。
	5

	1.5
	管养工作制度
	管养工作制度包括不限于：a.项目管理机构和养护人员专业技术培训制度；b.档案管理制度；c.养护期满后退场移交方案。
工作制度制定合理、完善、科学的得5分；
工作制度制定较为合理，具有一定可操作性的得3分；
工作制度制定较为简单、应对不全面的得1分；
未提供或提供不完全的不得分。
	5

	1.6
	抢险救灾应急预案
	抢险救灾应急预案包括不限于a.抢险救灾预案应急可行性；b.抢险救灾机械应急配备情况；c.抢险救灾人员应急配备情况；
方案及措施制定思路合理、科学的得5分；
方案及措施制定较为合理，具有一定可行性的得3分；
方案及措施制定较为简单、应对不全面的得1分；
未提供或提供不完全的不得分。
	5


[bookmark: EBcc36ae01fb994a918da451ccb0f74e57] （二）商务评估
	序号
	评审因素
	评审细则
	
分值

	商务评估
	20分

	一、综合实力
	2分

	1.1
	奖项
	近10年以来投标人获县（区）级及以上的人民政府或政府行政主管部门或绿化行业协会颁发的荣誉称号（或奖项或表彰或优秀企业）的，每有一个得1分，本项最高得2分。
注：投标人须提供人民政府或行政主管部门颁发的荣誉证书或表彰证明扫描件；投标人提供的荣誉证书或表彰文件、网站网页公示材料上需体现投标人名称，若未体现投标人名称的，需附上发证部门出具的证明，否则不得分。
	2分

	二、经验
	4分

	2.1
	类似经验
	近10年以来投标人承担过类似项目【合同或者项目清单内容须包含陆域（含道路或公园或广场）保洁、水域（含湖面或河面或内河）保洁、绿化养护 (含园林绿化养护或园区绿化养护)项目】（业绩内容包含其中任意两项及以上即可），每提供一个项目得1分，本项最高得4分。
 注：1、同一个承包项目合同只算一项业绩。
     2、提供有效业绩证明材料指：投标人须提供该业绩项目的中标公告(提供相关网站中标公告的下载网页并注明网址)、中标通知书、合同扫描件、竣工验收证明或完工证明，四者缺一不可。如合同未能体现养护相关内容的，则须提供加盖业绩合同甲方公章的证明材料，否则视为未提供，未提供的不得分。（注：承担过类似绿化养护服务项目的，投标文件中须提供完整的合同扫描件、业主单位支付的养护费发票（任意一期）并加盖投标人公章，合同中未有明确“签订日期”或合同落款日期未写的不得分）
	4 分

	三、人员配备
	7分

	3.1
	项目负责人
	具有人社部门颁发的园林绿化类（或工程类或环境类）高级及以上职称证书得2分；具有人社部门颁发的园林绿化类（或工程类或环境类）中级职称证书得1分，本项最高得2分。
注：1.同一类证书不重复得分，以上证书证明材料须提供扫描件，未提供不得分。
2.能体现上述要求的职称证书扫描件，职称专业证书上未能体现的以职称评审表上的专业为准；
3.投标人为其缴纳的近一个月社保证明材料扫描件。未提供的不得分。
	2分

	3.2
	项目技术负责人
	具有人社部门颁发的园林绿化类高级及以上职称证书得2分，具有人社部门颁发的园林绿化类中级职称的得1分。最高得2分。
注：1.同一类证书不重复得分，以上证书证明材料须提供扫描件，未提供不得分。
2.能体现上述要求的职称证书扫描件，职称专业证书上未能体现的以职称评审表上的专业为准；
3.投标人为其缴纳的近一个月社保证明材料扫描件。未提供的不得分。
	2分

	3.3
	技术人员
	1.项目组成员(除项目负责人和技术负责人外)绿化工、花卉工、园艺工，配备有1人得1分，最高得2分。
2.项目组成员(除项目负责人和技术负责人外)具有政府部门颁发的安全生产考核合格证书(C类及以上安全员证)的得1分。注:以上人员同一人不重复得分，需提供相关证书扫描件并加盖公章;投标人为其缴纳的投标前1个月的社保证明;
	3分

	四、设备配备
	7分

	4.1
	设备投入
	供应商能提供洒水车一辆得1分；（自有或租赁）
供应商能提供高空作业车一辆的得1分；（自有或租赁）
供应商能提供净吨3—5吨小型全自动清漂船一艘得1分；（自有或租赁）
供应商能提供垃圾清运车一辆得1分。（自有或租赁）
注：1.供应商自有车辆的，须提供购买发票扫描件和车辆行驶证扫描件；租赁的需提供租赁合同及购买方发票扫描件和出租方车辆行驶证扫描件。
        2.供应商自有船只的，须提供购买发票扫描件和船舶登记证扫描件；租赁的需提供租赁合同及购买方发票扫描件和出租方船舶登记证扫描件。
	4分

	4.2
	项目配套办公及仓储场地
	供应商承诺中标后20日内提供为本项目配套办公及仓储场地方案，明确场地功能分区，场地需经采购人核验合格后方可启用；得1分；
供应商提供的方案包含独立上锁药剂库房、机具存放区、耗材区、园林废弃物临时周转区。明确药剂专人管理、防渗通风、危废包装物处置、消防措施，满足农药储存规范，得1分；
场地搬迁需提前书面报备采购人，新场地需经过采购人核验合格后方可启用；就近场地可保障应急抢险（抗旱、倒伏清理）快速响应，得1分。
	3分



（三）价格评估
[bookmark: EB00ed059341e447b48aa4c095e09e7fc2]
	序号
	评审因素
	评审细则
	分值

	报价评价
	50分

	1.1
	报价得分
	综合评分法中的价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分50分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分= (评标基准价／投标报价)×50。
	50




采购包2：2027-2028年郭西塘片区综合管养项目二标段， 评分办法

评标采用综合评分法（百分制）

	评分项目
	技术评估
	商务评估
	价格评估

	分值
	28
	22
	50






（一）技术评估
	序号
	
评审因素
	
评审细则
	
分值

	
技术方案
	28分

	1.1
	保安整体服务方案评价
	评委根据供应商针对本项目保安整体服务方案内容合理性、准确性、完备性方面独立评审。内容详细具体、清晰完整，科学合理且分析准确、针对性强的，得7分；内容较清晰完整，分析具有一定针对性，总体思路较为合理的得5分；分析不够透彻，总体思路针对性、准确性一般的得3分；方案内容针对性不强的得1分；未提供不得分。
	7

	
1.2
	值班管理方案评价
	评委根据供应商针对本项目值班管理方案内容合理性、准确性、完备性方面独立评审。
内容详细具体、清晰完整，科学合理且分析准确、针对性强的，得7分；内容较清晰完整，分析具有一定针对性，总 体思路较为合理的得5分；分析不够透彻，总体思路针对性准确性一般的得3分；方案内容针对性不强的得1分；未提供不得分。
	7

	1.3
	巡逻及安全隐患检查方案评价
	评委根据供应商针对本项目巡逻及安全隐患检查方案内容合理性、准确性、完备性方面独立评审。
内容详细具体、清晰完整，科学合理且分析准确、针对性强的得7分；内容较清晰完整，分析具有一定针对性，总体思路较为合理的得5分；分析不够透彻，总体思路针对性 准确性一般的得3分；方案内容针对性不强的得1分；未提供不得分。
	7

	1.4
	突发事件处理方案评价
	评委根据供应商针对本项目突发事件处理方案内容合理性、准确性、完备性方面独立评审 。
内容详细具体、清晰完整，科学合理且分析准确、针对性强的，得7分；内容较清晰完整，分析具有一定针对性，总体思路较为合理的得5分；分析不够透彻，总体思路针对性准确性一般的得3分；方案内容针对性不强的得1分；未提供不得分。
	7



（二）商务评估
	序号
	评审因素
	
评审细则
	
分值

	商务评估
	22分

	一、经验
	6分

	

1.1
	

业绩评价
	近10年供应商承担过景区（公园）保安服务项目的，每提供一个业绩得2分，最高得6分。
提供合同原件扫描件、中标通知书，业主单位支付的养护费发票（任意一期）并加盖投标人公章，且合同中能反映项目内容，如合同未能体现秩序维护相关内容的，则须提供加盖业绩合同甲方公章的证明材料，否则视为未提供，未提供的不得分。
	

6

	二、企业荣誉
	6分

	2.1
	
荣誉评价
	近10年以来供应商获得过县(区)级及以上政府部门、主管部门及安保协会颁发的荣誉证书或表彰的得1分，获得省级政府部门、主管部门及安保协会颁发的荣誉证书或表彰的得2分，本项目最多得3分。
提供相关证明材料扫描件，否则不得分。
	3

	2.2
	
体系评价
	供应商具有有效期内：质量管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、环境管理体系认证证书的，每提供一个得1分，最高得3分。
提供有效证书扫描件，否则不得分。
	3

	三、人员配备
	10分

	3.1
	





项目负责人评价
	1、具有3年及以上保安项目管理经验的得1分；
提供任意三年业主加盖公章的证明材料扫描件或合同文件扫描件(合同中能体现项目负责人姓名)
2、具有从军或者从警经历的得 1分 ；
3、具有省级人力资源和社会保障厅或公安部门颁发的高级保安员证书的2分；中级保安员证书的1分
4、具有高级消控证的得1分；具有中级消控证的得0.5分，
5、具有救护证的得1分。
本项最高得6分。
提供有效证书或相关证明材料及供应商为其缴纳的近一个月社保证明材料扫描件，否则不得分。
	6

	3.2
	

人员评价
	派驻保安员中，有中级及以上保安员证的，每有一个得1分，最高2分；
有消防设施操作员证的，每有一个得1分，最高2分。
本项最高得4分。
提供有效证书或相关证明材料及供应商为其缴纳的近一个月社保证明材料扫描件，否则不得分。
	
4




（三）价格评估
	序号
	评审因素
	评审细则
	分值

	报价评价
	50分

	1.1
	报价得分
	综合评分法中的价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分50分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分= (评标基准价／投标报价)×50。
	50




□8.1 本项目采用最低评标价法。
最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。采用最低评标价法的，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标。
优惠政策性审查内容如下：
（1）节能产品、环境标志产品的优惠政策性审查。
根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品 环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的规定，对政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。
[bookmark: _Hlk134197321]投标人所投产品属于节能产品、环境标志产品政府采购品目清单范围中非强制性采购品目的，对其节能产品、环境标志产品报价进行 / 的调减。（提醒：需确定调减比例）
注：须提供依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书、环境标志产品认证证书复印件，否则不调减，同一产品不重复调减。如所投产品名称与认证证书名称不完全一致的，经评标委员会认定为同一产品的予以调减）。
（2）中小企业的优惠政策性审查。
根据财政部、工信部《政府采购促进中小企业发展办法》、《江苏省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》要求，对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对符合规定的小微企业报价给予10%的调减，以调减后的价格计算评审价格。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物或服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小型、微型企业的协议合同金额占到合同总金额30%以上的，给予联合体 / %的价格调减。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业享受 / %的价格调减，用调减后的价格计算评审价格。
根据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）要求，监狱和戒毒企业视同小型、微型企业，享受与小型、微型企业产品价格同比例扣除的优惠政策。监狱和戒毒企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）要求，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受与小型、微型企业产品价格同比例扣除的优惠政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位应当提供《残疾人福利性单位声明函》。
9.相同品牌产品的处理原则
9.1非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品。本项目核心产品见投标人须知前附表。
9.2使用综合评分法的采购项目，核心产品提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标候选人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。
10.允许修改评标结果的情形
10.1评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：
（1）分值汇总计算错误的；
（2）分项评分超出评分标准范围的；
（3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；
（4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。
[bookmark: _Toc92168030][bookmark: _Toc98669719][bookmark: _Toc98669361][bookmark: _Toc100386064][bookmark: _Toc20732998]评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级政府采购监管部门。
11.推荐中标候选人
☑11.1采用综合评分法的，评标结果按评审后得分(得分保留到小数点后2位，四舍五入)由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。评标委员会将根据评标结果向采购人推荐出3名中标候选人。
□11.1采用最低评标价法的，评标结果按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。



第六部分    投标文件（格式）

投  标   文  件


项目编号：××××


项目名称：××××


投 标 人（公章）：××××




××××年××月××日


一、资格部分
（一）投标函
致××××（采购代理机构）：
根据贵方关于××××（项目名称）（项目编号：××××）的投标邀请，我方已完全理解招标文件的所有内容。
据此函，我方兹宣布同意如下：
1．按招标文件规定提供货物（服务）的唯一投标报价见开标一览表。
2．我方承诺根据招标文件的规定，完成合同义务，并承担责任（如有偏离，在投标文件中另作说明）。
3．我方已详读全部招标文件，包括招标文件书面修改通知（如果有的话），我方完全理解并同意放弃对这方面不明及误解的权利。
4．我方已详读全部投标文件，保证提供的投标文件及所有材料的完整、真实、合法、有效性并对其负责，承诺在评审期间，如评标委员会对我方提出澄清要求，将及时作出响应，否则自行承担后果。
5．我方同意从规定的招标日期起遵循本招标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。
6．我方同意向贵方提供贵方可能要求的与本投标有关的任何证据或资料。
7．我方知道如用虚假材料或恶意方式向贵方提出质疑，将承担相应的法律责任。同时承诺：我方如果有上述行为，将无条件承担贵方相关的调查论证费用。
8．我方承诺：参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。
9．本次投标文件内容与招标文件内容偏离情况见偏离说明（如果有）。
10．遵守招标文件中要求的收费项目和标准。
11．与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：
地址： ××                  电话： ××  
传真：××                   邮政编码：××
投标人（公章）：××
法定代表人签字或盖章： ××   

日期： ××××年××月××日
[bookmark: _Toc256000069]
（二）具有独立承担民事责任的能力

（三）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度



（四）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力： 
主要设备有： 
主要专业技术能力有：


供应商名称(公章)： 
                                                       日期：                                 年 月 日
[bookmark: _Toc256000072]

（4） [bookmark: _Toc256000074]有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录


（六）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录








（七）本项目的特定资格要求

























(八)资格承诺函

致： （采购人、采购代理机构） 

我单位参与 （项目名称：   ）（项目编号：    ）项目的政府采购活动， 
现承诺如下： 
1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。 
2.我方具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。 
3.我方具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。 
4.我方参加本项目采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。 
若我单位承诺不实，自愿承担提供虚假材料谋取中标、成交的法律责任。 

投标（响应）供应商（全称并盖章）：             
供应商法定代表人或授权代表（签字或签章）：                 
日期：                
﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍ 

说明：1.供应商可自行选择是否提供本承诺函，若不提供本承诺函的，应按采购文件要求提供相应的证明材料。 
2.供应商可删减承诺事项，删减的承诺事项须按采购文件要求提供相应的证明材料。比如删去本承诺函第3项的，则应按采购文件要求提供依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。










(九)落实政府采购政策需满足的资格要求
9.1中小企业声明函（服务类）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：  
1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；  
2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
  ……  
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。  
企业名称（盖章）：  
日 期：          
注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
[bookmark: _Toc256000076]

9.2残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位提供服务，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。 


企业名称（盖章）：
    日期：   年    月    日







二、法定代表人（负责人）身份证明书

兹证明 （姓名） 同志，性别 （男/女） ，居民身份证号 （身份证号码） ，在我单位任 （职务） ，系我单位主要负责人即法定代表人。


单位地址：××

电    话：××

单位全称： ××

单位盖章： ××


                                 年     月    日

附：法定代表人居民身份证扫描件
注：1.“法定代表人”直接参加投标响应活动的仅需填写本身份证明。
2.供应商属于非法人组织的，按照法律、行政法规规定能够对外代表其从事民事活动的主要负责人，如个人独资企业的投资人，代表合伙企业执行合伙企业事务的合伙人等，视同法定代表人。
[bookmark: _Toc256000077]
三、法定代表人（负责人）授权委托书

本授权书声明： （供应商名称） 法定代表人（负责人） （姓名） 授权（委托代理人的姓名、职务）为我方就××××（代理机构）代理的××××（项目编号、项目名称）项目的投标活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目投标有关的事务（含合同签订）。
	
本授权委托书于  年  月  日在相应位置签字或盖章后生效，特此声明。
委托代理人身份证号码：                              
委托代理人联系电话：（手机）                       
法定代表人（负责人）签章：                          
          


供应商名称（公章）：

日     期：

附：委托代理人居民身份证扫描件
[bookmark: _Toc256000078]注：“法定代表人（负责人）”授权委托其他人（必须为供应商正式员工，证明材料：社保交纳材料附后）投标的，须填写法定代表人身份证明书和本授权委托书。



四、技术部分
[bookmark: _Toc256000080]根据各采购包的评分办法逐条制作。








五、商务部分
[bookmark: _Toc256000082] 

[bookmark: _Toc256000083]根据各采购包的评分办法逐条制作。


(一) 人员配备

	序号
	姓名
	身份证号
	人员类别
	技术证书、级别
	相关工作经验
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


注：1、行数不够，请自行添加。
2、列入本表人员如要更换，须经采购人同意，擅自更换属违约行为。
3、列入上表人员具有相关资质、职称证书、工作经验的，应在本栏目提交相关证书或证明材料扫描件。
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六、价格部分
开标一览表
	单位名称（公章）：××××

	项目总报价
	金额（大写）：××××元人民币                
	¥：××××××××元            

	项目工期
	



注： 1.“项目总报价”包括本次招标要求提供的货物（服务）已支付或将支付的所有费用；
2.投标人必须据实填写此表，报价所含与招标文件要求的内容一致；
3.报价保留至小数点后两位，四舍五入。
法定代表人签字或盖章：××××
日期：××××年××


清单及明细报价表（可编辑）
	序号
	管养内容
	工程量
	养护等级
	养护期限
	单价（元）
	总价（元）
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	合计
	



注：1、投标人应当按照招标文件采购需求及相关报价要求填写。
2、本表中“其它”由投标人根据采购需求及自身经验进行补充填写。项目实施时，除采购人明确提出需要变更增加外，不再增加任何费用，投标人应确保本项目能安全、正常运行并达到采购要求。
3、本表中项目总报价应与开标一览表中项目总报价保持一致。
4、报价保留至小数点后两位，四舍五入。
5、标的物报价不得为零，否则投标无效。
说明：
如果行数不够，请自行增加。
 
投标人（盖章）:            
法定代表人或其授权代表（签字）：          
日期： 年 月 日
 


 

七、其他部分
[bookmark: _Toc29349]
1、按招标文件要求投标人所能提供的其他文件








