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武进区政府采购项目公开招标文件
常州新一诚项目管理有限公司                                             公开招标文件
[bookmark: _Toc99301419][bookmark: _Toc152683373]
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[bookmark: _Toc197636598]第一章   投标邀请
[bookmark: _Toc28359079][bookmark: _Toc35393790][bookmark: _Toc28359002][bookmark: _Toc35393621][bookmark: _Hlk24379207]项目概况
湖塘镇城东城西园区道路养护维修作业（三年期）招标项目的潜在投标人可在“苏采云”平台自行免费下载招标文件，并于2026年11月26日09点00分（北京时间）前递交投标文件。
[bookmark: _Toc152683015][bookmark: _Toc152683374][bookmark: _Toc152683534][bookmark: _Toc197636548][bookmark: _Toc197636599]一、项目基本情况
1.项目编号：JSZC-320412-XYCX-G2026-0023
[bookmark: OLE_LINK9]2.项目名称：湖塘镇城东城西园区道路养护维修作业（三年期）
3.项目预算金额：540万元
[bookmark: OLE_LINK26]4.项目最高限价：540万元/三年，180万元/年。其中：一包（城西工业园道路养护维修作业）：95万元/年；二包（城东工业园道路养护维修作业）：85万元/年。本项目按优惠率报价，0≤投标优惠率＜100%，超出此范围则视为无效投标。
5.采购需求：本项目为湖塘镇城东城西园区道路养护维修作业（三年期），采购内容主要包含园区管辖区域内道路维修、井盖更换、路面养护、划线等道路养护维修作业服务。
[bookmark: OLE_LINK5]本项目共分二个包，每个投标人可以同时投二个包，但同一家单位最多只能中一个包。包别具体如下：一包：城西工业园道路养护维修作业；二包：城东工业园道路养护维修作业。
6.合同履行期限：三年，合同一年一签，考核合格后续签下一年度合同。（其中：第一年的第一个月为试用期，试用期满须经采购人考核，考核不合格，采购人有权解除合同。）
7.本项目是否接受联合体投标：否。
8.本项目是否接受进口产品投标：否。
[bookmark: _Toc35393622][bookmark: _Toc35393791][bookmark: _Toc28359080][bookmark: _Toc28359003][bookmark: _Toc152683016][bookmark: _Toc152683375][bookmark: _Toc152683535][bookmark: _Toc197636549][bookmark: _Toc197636600]二、申请人的资格要求（须同时满足）
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定以及下列情形：
[bookmark: OLE_LINK2][bookmark: OLE_LINK47]1.1未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；
1.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。
[bookmark: _Toc28359004][bookmark: _Toc28359081]2.落实政府采购政策需满足的资格要求：
[bookmark: OLE_LINK25]2.1 中小企业政策：本项目专门面向中小企业采购。即：提供的服务全部由符合政策要求的中小企业承接。
3.本项目的特定资格要求：
[bookmark: OLE_LINK20]3.1本项目是否接受分支机构参与投标：否
3.2本项目是否属于政府购买服务：是，公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得作为承接主体。
[bookmark: _Toc35393792][bookmark: _Toc35393623][bookmark: _Toc152683017][bookmark: _Toc152683376][bookmark: _Toc152683536]3.3其他特定资格要求：
（1）具备市政公用工程施工总承包叁级及以上资质，同时具有安全生产许可证；
（2）项目经理要求具有市政公用工程专业贰级及以上注册建造师资格，同时具有安全生产考核合格证书（B 证）。
三、获取招标文件
[bookmark: _Toc28359005][bookmark: _Toc28359082][bookmark: _Toc35393793][bookmark: _Toc35393624]1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日
2.方式：在“苏采云”系统自行免费下载招标文件
3.投标保证金：本项目不收取投标保证金
[bookmark: _Toc152683018][bookmark: _Toc152683377][bookmark: _Toc152683537][bookmark: _Toc197636550][bookmark: _Toc197636601]四、投标文件提交
[bookmark: _Toc28359084][bookmark: _Toc35393794][bookmark: _Toc28359007][bookmark: _Toc35393625]1.截止时间：2026年11月26日09：00（北京时间）
2.地点：“苏采云”政府采购一体化平台
五、开启
1.开标时间：2026年11月26日09：00（北京时间）
2.地点：“苏采云”政府采购一体化平台
[bookmark: _Toc152683019][bookmark: _Toc152683378][bookmark: _Toc152683538][bookmark: _Toc197636551][bookmark: _Toc197636602]六、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日
[bookmark: _Toc35393626][bookmark: _Toc35393795][bookmark: _Toc152683020][bookmark: _Toc152683379][bookmark: _Toc152683539][bookmark: _Toc197636552][bookmark: _Toc197636603]七、其他补充事宜
[bookmark: _Toc35393627][bookmark: _Toc28359008][bookmark: _Toc35393796][bookmark: _Toc28359085][bookmark: _Toc152683021][bookmark: _Toc152683380][bookmark: _Toc152683540]1.投标保证金：无需缴纳
[bookmark: _Hlk150161828]2.CA办理注意事项：根据江苏省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过“苏采云”系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。领取CA和办理电子签章请至常州市政务服务中心1-1号四楼大厅CA办理窗口办理，或者登录常州市政府采购网“下载中心”，下载并查阅 “江苏省政府采购数字证书CA及电子签章办理指南”。具体办理指南和操作手册见常州市政府采购网——《“苏采云”系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》），请根据办理指南进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。
3.采购文件获取注意事项：本项目通过“苏采云”系统采用电子化不见面交易的模式，供应商通过“江苏政府采购网”、“常州市政府采购网”下载采购文件后，还必须登录“苏采云”系统下载电子采购文件方可通过系统进行响应文件的编制和提交。供应商登录江苏政府采购网，在网站首页点击“苏采云”→使用CA锁登录系统（新用户需进行“平台用户注册”）→“项目参与”进行登记，在“可参与项目”中选择“我要参与”，参与成功后到“已参与项目”界面中找到该项目下载文件并进行操作。
4.关于常州市中小企业政府采购信用融资：根据《常州市财政局 中国人民银行常州市中心支行关于进一步推进政府采购信用融资工作的通知》（常财购〔2021〕13号）等有关文件精神，我市实行政府采购信用融资，将信用作为政策工具引入政府采购领域，金融机构根据政府采购项目中标（成交）通知书或中标（成交）合同，为中标（成交）中小企业供应商提供相应额度贷款的融资模式。申请条件及操作流程等事项详见该文件相关内容或者常州市政府采购网--政采融资平台栏目。
5.采购公告内容与采购文件不一致的，以采购文件为准。
[bookmark: _Toc197636553][bookmark: _Toc197636604]八、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。
[bookmark: _Toc28359086][bookmark: _Toc28359009]1.采购人信息
名称：常州市武进区湖塘镇人民政府
地址：常州市武进区湖塘镇人民中路639号
联系人：金主任、马主任
[bookmark: _Toc28359010][bookmark: _Toc28359087]联系方式：0519-85071001/0519-83383370
2.采购代理机构信息
[bookmark: _Hlk152661833]名称：常州新一诚项目管理有限公司
地址：常州市武进区湖塘镇长安路9-33号
(阳湖名城北门进小区往东28米上3楼)
联系方式：钱工   0519-88865352
[bookmark: _Hlk152662625]3.项目联系方式
项目联系人：钱工
电话：0519-88865352
[bookmark: _Toc226965856][bookmark: _Toc305158928][bookmark: _Toc99301420][bookmark: _Toc305158854][bookmark: _Toc353873938][bookmark: _Toc195842950][bookmark: _Toc150774783][bookmark: _Toc127161488][bookmark: _Toc353825548][bookmark: _Toc264969275][bookmark: _Toc512937850][bookmark: _Toc127151777][bookmark: _Toc265228423][bookmark: _Toc152683381][bookmark: _Toc197636605]
第二章   投标人须知
[bookmark: _Toc152683023][bookmark: _Toc152683382][bookmark: _Toc152683542][bookmark: _Toc197636555][bookmark: _Toc197636606][bookmark: OLE_LINK42][bookmark: _Toc520356144][bookmark: _Toc164229360][bookmark: _Toc127151519][bookmark: _Toc151193617][bookmark: _Toc150509270][bookmark: _Toc150480757][bookmark: _Toc149720812][bookmark: _Toc195842884][bookmark: _Toc142311021][bookmark: _Toc164608788][bookmark: _Toc226337215][bookmark: _Toc127161433][bookmark: _Toc127151720][bookmark: _Toc151193833][bookmark: _Toc164351613][bookmark: _Toc151190146][bookmark: _Toc150774619][bookmark: _Toc151193761][bookmark: _Toc226965792][bookmark: _Toc226309763][bookmark: _Toc150774724][bookmark: _Toc164608633][bookmark: _Toc151193907][bookmark: _Toc151193689][bookmark: _Toc164229214][bookmark: _Toc226965709][bookmark: _Hlk202794778]第一节 投标人须知资料表
[bookmark: _Hlk160541853]本表是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。标记“■”的选项意为适用于本项目，标记“□”的选项意为不适用于本项目。
	序号
	条目
	内容

	1
	项目属性
	项目属性：■服务  £货物

	2
	科研仪器设备
	是否属于科研仪器设备采购项目：£是■否

	3
	核心产品
	关于核心产品本项目£适用■不适用。
£本项目为单一产品采购项目。
£本项目为非单一产品采购项目，核心产品为：       

	4
	现场考察
	■不组织
£组织（考察时间：__年_月_日_时_分，考察地点：____________。）

	5
	开标前答疑会
	■不召开
£召开（召开时间：__年_月_日_时_分，召开地点：____________。）

	6
	样品
	投标样品递交：
■不需要
£需要，具体要求如下：

	7
	是否专门面向中小企业
	■本项目专门面向中小企业采购，在评审时不再对小微企业执行价格评审优惠政策。
£本项目非专门面向中小企业采购，对于符合规定的小微企业报价给予    %的扣除，用扣除后的价格参与评审。

	8
	[bookmark: OLE_LINK6]本国产品政策支持
	关于对采购本国产品给予政策支持，本项目：不适用。

	9
	标的所属行业
	本项目属于服务类，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：其他未列明（《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业【2011】300号）。在填写时请正确选择中小企业声明函类型（货物、服务或工程），如填写错误或未填报则会导致资格审查不通过（专门面向中小企业采购）或报价不作相应扣除。

	
10
	投标有效期
	自提交投标文件的截止之日起算60日历天。

	11
	履约保证金
	本项目不要求缴纳

	12
	分包
	本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包：不允许

	13
	询问
	已登记参加本项目的供应商对招标文件如有疑问，可于2026年11月10 日10时00分前将相关疑问（格式详见招标文件中“关于招标文件的询问内容”）发送至邮箱（czxycxm@126.com）进行咨询，如口头可解释的问题亦可电话咨询采购人。未提出疑问将被视为完全认同招标文件，逾期将不接受其对于采购文件的相关异议。如有变更，更正公告将会在江苏省政府采购网、常州市政府采购网公布。

	14
	联系方式
	接收质疑的联系方式：
（1）采购人联系电话、通讯地址详见《第一章投标邀请》。
（2）代理机构：常州新一诚项目管理有限公司
联系部门：综合办公室；
联系电话：0519-88865352；
通讯地址：常州市武进区湖塘镇长安路9-33号(阳湖名城北门进小区往东28米上3楼)。

	15
	纸质中标（成交）文件
	中标单位在签订合同前需递交与电子投标文件内容一致的纸质投标文件三份（需打印清晰，标注目录及页码），作为项目归档使用。（递交方式可采用邮寄或现场送达，联系方式见《第一章 投标邀请》）

	15
	代理费
	收费对象：
□采购人
■成交供应商
[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK8]收费标准：以预算金额为基数，收费比例按差额定率累进法计算：100万元（含）以下费率1.5%，100万元（不含）-500万元（含）费率0.8%，500万元（不含）-1000万元（含）费率0.45%。如按上述方法计算的金额低于人民币3000元整，则服务费按人民币3000元整计取。
缴纳时间：领取中标（成交）通知书之前。
代理费收款账号：
账户名称：常州新一诚项目管理有限公司
账户号码：471574992008
开户银行：中国银行股份有限公司常州湖塘支行



[bookmark: _Toc152683024][bookmark: _Toc152683383][bookmark: _Toc152683543][bookmark: _Toc197636556][bookmark: _Toc197636607][bookmark: _Toc127151518][bookmark: _Toc520356143][bookmark: _Toc142311020][bookmark: _Toc151193616][bookmark: _Toc265228356][bookmark: _Toc150774723][bookmark: _Toc150480756][bookmark: _Toc264969208][bookmark: _Toc150509269][bookmark: _Toc151193906][bookmark: _Toc150774618][bookmark: _Toc305158786][bookmark: _Toc151193688][bookmark: _Toc151193760][bookmark: _Toc195842883][bookmark: _Toc226337214][bookmark: _Toc151190145][bookmark: _Toc226309762][bookmark: _Toc305158860][bookmark: _Toc226965708][bookmark: _Toc151193832][bookmark: _Toc226965791][bookmark: _Toc99301424][bookmark: _Toc265228393][bookmark: _Toc226965828][bookmark: _Toc150774760][bookmark: _Toc353873665][bookmark: _Toc353873935][bookmark: _Toc195842920][bookmark: _Toc305158823][bookmark: _Toc305158897][bookmark: _Toc264969245][bookmark: _Toc150480793][bookmark: _Toc142311057][bookmark: _Toc226337251][bookmark: _Toc353825545][bookmark: _Toc127151555]第二节 说明
[bookmark: _Toc152683025][bookmark: _Toc152683384][bookmark: _Toc152683544][bookmark: _Toc197636557][bookmark: _Toc197636608]一、 总则
[bookmark: _Toc458694821][bookmark: _Toc513029204][bookmark: _Toc16938520][bookmark: _Toc20823276][bookmark: _Toc127151554][bookmark: _Toc305158822][bookmark: _Toc353825544][bookmark: _Toc265228392][bookmark: _Toc353873664][bookmark: _Toc305158896][bookmark: _Toc150774759][bookmark: _Toc264969244][bookmark: _Toc226965827][bookmark: _Toc142311056][bookmark: _Toc353873934][bookmark: _Toc226337250][bookmark: _Toc150480792][bookmark: _Toc99301421]1、采购方式
1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。
[bookmark: _Toc513029205][bookmark: _Toc16938521][bookmark: _Toc20823277]2、合格的投标人
2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。
2.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。
[bookmark: _Toc513029206][bookmark: _Toc16938522][bookmark: _Toc20823278]3、适用法律
3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。
[bookmark: _Toc462564067][bookmark: _Toc513029207][bookmark: _Toc16938523][bookmark: _Toc20823279]4、投标费用
4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，常州新一诚项目管理有限公司（以下简称代理机构）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
4.2收费对象、收费标准及缴纳时间见《投标人须知资料表》。由中标单位支付的，中标单位须一次性向采购代理机构缴纳代理费，报价应包含代理费用。
5、招标文件的约束力
5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。
[bookmark: _Toc513029209][bookmark: _Toc16938525][bookmark: _Toc20823281][bookmark: _Toc120614215][bookmark: _Toc152683026][bookmark: _Toc152683385][bookmark: _Toc152683545][bookmark: _Toc197636558][bookmark: _Toc197636609]二、招标文件
[bookmark: _Toc513029210][bookmark: _Toc16938526][bookmark: _Toc20823282]6、招标文件构成
6.1 招标文件由以下部分组成：
（1）投标邀请
（2）投标人须知
（3）资格审查
（4）评标程序、评标方法和评标标准
（5）采购需求
（6）拟签订的合同文本
（7）投标文件的组成及提交须知
（8）投标文件格式
请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。
6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。
[bookmark: _Toc462564070][bookmark: _Toc513029211][bookmark: _Toc16938527][bookmark: _Toc20823283]7、招标文件的澄清
[bookmark: _Toc462564071][bookmark: _Toc513029212][bookmark: _Toc16938528][bookmark: _Toc20823284]7.1、采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在原公告发布媒体上以发布更正公告的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。
8、招标文件的修改
8.1 在投标截止时间前，代理机构可以对招标文件进行修改。
8.2 代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。
8.3 招标文件的修改将在“江苏省政府采购网”、“常州市政府采购网”公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。
[bookmark: _Toc462564072][bookmark: _Toc513029213][bookmark: _Toc16938529][bookmark: _Toc20823285][bookmark: _Toc120614216][bookmark: _Toc152683027][bookmark: _Toc152683386][bookmark: _Toc152683546][bookmark: _Toc197636559][bookmark: _Toc197636610]三、投标文件的编制
[bookmark: _Toc462564073][bookmark: _Toc513029214][bookmark: _Toc16938530][bookmark: _Toc20823286]9、投标文件的语言及度量衡单位
9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。
9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。
[bookmark: _Toc462564074][bookmark: _Toc513029215][bookmark: _Toc16938531][bookmark: _Toc20823287]10、投标文件构成
10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标报价明细表、技术偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。
10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏省政府采购网”、“常州市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏省政府采购网”、“常州市政府采购网”发布的招标文件为准。
[bookmark: _Hlt26668975][bookmark: _Hlt26670360][bookmark: _Hlt26954838][bookmark: _Toc513029219][bookmark: _Toc14577357][bookmark: _Toc49090509][bookmark: _Toc513029216][bookmark: _Toc14577354][bookmark: _Toc49090507][bookmark: _Toc49090508][bookmark: _Toc14577355]11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件
11.1 投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。
11.2 招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。
12、投标报价明细表
12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标报价明细表。
12.2 投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。
[bookmark: _Hlt26670482][bookmark: _Hlt26954846][bookmark: _Hlt26670486][bookmark: _Hlt26954731][bookmark: _Hlt26954848]13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表
13.1 投标人需对招标文件中的技术要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。
13.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。
14、服务承诺、培训计划、人员安排及其他
14.1 投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。
14.2 投标人需根据招标文件要求提供培训计划。
14.3 投标人需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。
[bookmark: _Toc14577359][bookmark: _Toc49090510]15、投标函和开标一览表
15.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。
15.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与报价明细表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。
[bookmark: _Toc14577360][bookmark: _Toc49090511]16、投标有效期
16.1投标有效期为代理机构规定的开标之日后60天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。
17、投标有效期的延长
17.1在特殊情况下，代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝代理机构的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。
[bookmark: _Hlt26954739][bookmark: _Hlt26954852][bookmark: _Toc513029224][bookmark: _Toc16938540][bookmark: _Toc20823296][bookmark: _Toc120614217][bookmark: _Toc152683028][bookmark: _Toc152683387][bookmark: _Toc152683547][bookmark: _Toc197636560][bookmark: _Toc197636611]四、投标文件的递交
[bookmark: _Toc462564084][bookmark: _Toc513029225][bookmark: _Toc16938541][bookmark: _Toc20823297]18、电子投标文件的递交
[bookmark: _Toc513029226][bookmark: _Toc16938542][bookmark: _Toc20823298]18.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。
19、投标截止日期
19.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第27.1.2条规定做无效投标处理。
19.2 代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。
[bookmark: _Toc513029227][bookmark: _Toc16938543][bookmark: _Toc20823299]20、投标文件的拒收
20.1 代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。
[bookmark: _Toc513029228][bookmark: _Toc16938544][bookmark: _Toc20823300]21、投标文件的撤回和修改
21.1 投标文件的撤回
21.1.1 电子投标文件的撤回
投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。
21.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。
21.2 投标文件的修改
21.2.1 投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。
21.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。
21.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。
[bookmark: _Toc513029229][bookmark: _Toc16938545][bookmark: _Toc20823301][bookmark: _Toc120614218][bookmark: _Toc152683029][bookmark: _Toc152683388][bookmark: _Toc152683548][bookmark: _Toc197636561][bookmark: _Toc197636612]五、开标与评标
[bookmark: _Toc513029230][bookmark: _Toc16938546][bookmark: _Toc20823302]22、开标
22.1 代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。
22.2开标仪式由代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。
22.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。
22.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。
[bookmark: _Toc513029231][bookmark: _Toc16938547][bookmark: _Toc20823303]23、评标委员会
   23.1 开标后，代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。
   23.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。
   23.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。
24．评标过程的保密与公正
24.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。
24.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。
24.3 代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。
24.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。
[bookmark: _Toc513029232][bookmark: _Toc16938548][bookmark: _Toc20823304]25．投标文件的澄清
[bookmark: _Toc513029233][bookmark: _Toc16938549][bookmark: _Toc20823305]25.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。
投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。
25.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。
25.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。
26、对投标文件的初审
26.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。
26.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。
采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。
接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。
26.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
26.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。
26.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。
所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和代理机构的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
26.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。
26.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：
（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。
26.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。
[bookmark: _Toc513029234][bookmark: _Toc16938550][bookmark: _Toc20823306]26.6采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。
使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。
26.7投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与代理机构及评标委员会联系。
27、无效投标条款和废标条款
[bookmark: _Toc513029235][bookmark: _Toc16938551][bookmark: _Toc20823307]27.1无效投标条款
27.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。
27.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。
27.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。
27.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。
27.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。
27.1.6未通过符合性审查的。
 27.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的
27.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。
27.1.9  投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。
27.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
27.1.11 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）
27.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。
27.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。
27.2废标条款
27.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。
27.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。
27.2.3因重大变故，采购任务取消的。
27.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。
27.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。
27.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：
[bookmark: _Toc120614219]27.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。
[bookmark: _Toc513029238][bookmark: _Toc16938554][bookmark: _Toc20823310]六、定标
28、确定中标单位
28.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第四章规定。 
28.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。
28.3 代理机构将在“江苏省政府采购网”、“常州市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。
28.4  若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：
28.4.1提供虚假材料谋取中标的。
28.4.2向采购人、代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。
28.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。
28.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。
28.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。
[bookmark: _Toc200451960]28.5. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：
28.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
28.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
28.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
28.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
29、质疑处理
29.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。
29.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：
29.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
　　29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
　　29.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。
供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。
29.3质疑函必须按照财政部《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。
29.4 供应商（含潜在供应商）对采购方式、招标文件中采购需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、合同文本及资格审查结果的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向代理机构提出，由代理机构负责答复。
[bookmark: _Hlk149903315]采购人及代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过现场递交或邮寄方式提交质疑（采购人和代理机构不接受未填写快递运单的快件）。
代理机构质疑接收部门为：综合办公室
联系地址：常州市武进区湖塘镇长安路9-33号(阳湖名城北门进小区往东28米上3楼)；
联系电话：0519-88865352；
29.5 以下情形的质疑不予受理：
29.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。
29.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。
29.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。
29.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。
29.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。
29.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。
30、中标通知书
30.l 中标结果确定后，代理机构将向中标人发出中标通知书。
30.2 中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
[bookmark: _Toc120614220][bookmark: _Toc152683030][bookmark: _Toc152683389][bookmark: _Toc152683549][bookmark: _Toc197636562][bookmark: _Toc197636613][bookmark: _Toc513029236][bookmark: _Toc16938552][bookmark: _Toc20823308]七、授予合同
[bookmark: _Toc513029237][bookmark: _Toc16938553][bookmark: _Toc20823309]31. 签订合同
31.l 中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。
31.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。
31.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。
32、货物（包含与货物相关的服务）的追加
32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。
33、政府采购政策：
33.1进口产品：进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。
33.2政府采购节能产品、环境标志产品
33.2.1政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。
33.2.2采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。 
33.2.3、如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；
33.2.4非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第四章《评标方法和评标标准》（如涉及）。
33.3商品包装政府采购需求标准、快递包装政府采购需求标准：依据《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件精神，采购人在采购文件中明确政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求的，在政府采购合同中载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款的，中标成交供应商必须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。
33.4支持乡村产业振兴管理：为落实《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）有关要求，做好支持脱贫攻坚工作，本项目采购活动中对于支持乡村振兴管理的相关要求见第五章《采购需求》（如涉及）。
33.5正版软件：各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47 号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。
33.6信息安全产品：具体详见国家互联网信息办公室、工业和信息化部、公安部、财政部和国家认证认可监督管理委员会关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告 （2023年第1号）
33.7政府采购创新产品政策：采购人要将创新要求嵌入采购项目需求，可在采购文件中设定评审规则，优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品，上述《目录》内创新产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。
33.8绿色采购政策：
33.8.1绿色数据中心政策：依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7 号）文件精神，采购人在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。
33.8.2推广应用绿色建材：采购人实施政府采购工程项目，要按照《常州市政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升试点工作方案》（常财购〔2023〕18 号）总体要求，落实《绿色建筑和绿色建材政府采购需求标准》（财库〔2022〕35 号）和《政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策项目实施指南》（财办库〔2023〕52 号）,依据相关需求标准确定采购需求，在采购文件和采购合同中载明具体需求、履约验收条款和违约责任。
33.8.3优先使用低挥发性有机化合物产品：采购人要落实挥发性有机化合物（VOCs）治理要求，若本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，投标人应当提供符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品；属于推荐性标准的，应当在采购文件中载明低VOCs的优惠幅度、评审标准等，以体现优先采购。
[bookmark: _Hlk216344600]33.9电子履约保函政策
为进一步优化政府采购营商环境，规范我省政府采购履约保证金管理，持续降低供应商参与政府采购成本，根据国家发展改革委、工业和信息化部、财政部等《关于做好2023年降成本重点工作的通知》（发改运行〔2023〕645号）要求，决定在全省推行政府采购电子履约保函（保险）。政府采购履约保函（保险）是指在政府采购活动中第三方机构向采购人提供的保证政府采购中标、成交供应商履行合同义务的担保或保险。如中标、成交供应商未能按照政府采购合同要求规范履行合同义务，由第三方机构按照采购文件约定的履约保证金数额对采购人承担赔偿责任。具体要求详见《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号）。
[bookmark: OLE_LINK41]33.10政府采购中实施本国产品标准及相关政策
政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商应在投标文件中出具符合要求的《声明函》或有关证明文件的，该产品视为本国产品，采购人、采购代理机构不得再要求供应商提供其他证明材料。供应商提供虚假《声明函》、虚假证明文件谋取中标、成交的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。具体要求详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）。
[bookmark: _Toc152683390][bookmark: _Toc197636615][bookmark: _Toc487900382]第三章  资格审查
[bookmark: _Toc99301422][bookmark: _Toc152683032][bookmark: _Toc152683391][bookmark: _Toc152683551][bookmark: _Toc197636565][bookmark: _Toc197636616]第一节 资格审查程序
[bookmark: _Toc152683033][bookmark: _Toc152683392][bookmark: _Toc152683552][bookmark: _Toc197636566][bookmark: _Toc197636617]一、开标结束后，采购人代表将根据《资格审查要求》中的规定，对投标人进行资格审查，并形成资格审查结果。
[bookmark: _Toc152683034][bookmark: _Toc152683393][bookmark: _Toc152683553][bookmark: _Toc197636567][bookmark: _Toc197636618]二、《资格审查要求》中对格式有要求的，除招标文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。
[bookmark: _Toc152683035][bookmark: _Toc152683394][bookmark: _Toc152683554][bookmark: _Toc197636568][bookmark: _Toc197636619]三、投标人《资格证明文件》有任何一项不符合《资格审查要求》的，资格审查不合格，其投标无效。
[bookmark: _Toc152683036][bookmark: _Toc152683395][bookmark: _Toc152683555][bookmark: _Toc197636569][bookmark: _Toc197636620]四、资格审查合格的投标人不足3家的，不进行评标。
[bookmark: _Toc152683037][bookmark: _Toc152683396][bookmark: _Toc152683556][bookmark: _Toc197636570][bookmark: _Toc197636621]第二节 资格审查要求
	[bookmark: _Hlt487972895]序号
	审查因素
	审查内容
	格式要求

	1
	营业执照副本（事业单位法人证书）
	营业执照副本和税务登记证副本(或“三证合一”的营业执照副本）或事业单位法人证书
	/

	2
	法人授权书
	法人授权书、法定代表人身份证及被授权人身份证
	格式见《投标文件格式》

	3
	投标人资格声明
	《资格承诺声明函》
	格式见《投标文件格式》

	4
	投标人信用记录
	1、查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）；
2、截止时点：投标截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间；
3、信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存；
4、信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，其投标无效。联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。
	无须投标人提供，由采购人查询。

	5
	信用承诺
	《政府采购供应商信用承诺书》
	格式见《投标文件格式》

	6
	落实政府采购政策需满足的资格要求
	如采购公告中明确专门面向中小/小微企业采购，须按要求提供中小企业声明函；未专门面向中小/小微企业采购，此项无需提供。
注1：监狱企业、残疾人福利性单位视同为中小企业。
注2：监狱企业须提供由省级以上监狱管理局（常州市含教育矫治局）、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
注3：残疾人福利性单位须按招标文件要求提供《残疾人福利性单位声明函》
	《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》格式见《投标文件格式》

	7
	本项目的特定资格要求
	（1）具备市政公用工程施工总承包叁级及以上资质，同时具有安全生产许可证；
（2）项目经理要求具有市政公用工程专业贰级及以上注册建造师资格，同时具有安全生产考核合格证书（B 证）。
	提供证书的电子件或电子证照。

	8
	联合体协议（如有）
	1、如本项目接受联合体投标，且投标人为联合体时必须提供《联合协议》，明确各方拟承担的工作和责任，并指定联合体牵头人，授权其代表所有联合体成员负责本项目投标和合同实施阶段的牵头、协调工作。该联合协议应当作为投标文件的组成部分，与投标文件其他内容同时递交。
2、联合体各成员单位均须提供本表中序号第1、3、5、6项的证明文件。
3、本表序号第7项规定的其他特定资格要求中的每一小项要求，联合体各方中至少应当有一方符合本表中其他资格要求并提供证明文件。
4、联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。
5、以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。
6、若联合体中任一成员单位中途退出，则该联合体的投标无效。
7、本项目不接受联合体投标时，投标人不得为联合体。
	格式见《投标文件格式》 
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[bookmark: _Toc99301423][bookmark: _Toc152683397][bookmark: _Toc197636622][bookmark: _Hlt164229061]第四章  评标程序、评标方法和评标标准
[bookmark: _Toc152683039][bookmark: _Toc152683398][bookmark: _Toc152683558][bookmark: _Toc197636572][bookmark: _Toc197636623]第一节 符合性审查程序
[bookmark: _Toc152683040][bookmark: _Toc152683399][bookmark: _Toc152683559][bookmark: _Toc197636573][bookmark: _Toc197636624][bookmark: _Toc353825551][bookmark: _Toc353873941][bookmark: _Toc520356167]一、评标委员会对资格审查合格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。
二、评标委员会根据《符合性审查要求》中规定的审查因素和审查内容，对投标人的投标文件是否实质上响应招标文件进行符合性审查，并形成符合性审查评审结果。投标文件不符合《符合性审查要求》的，投标无效。

第二节 符合性审查及评审要求
一、符合性审查要求
	序号
	审查因素
	审查内容
	格式要求

	1
	投标函
	投标函；
	格式见《投标文件格式》

	2
	投标完整性
	报价明细表未有缺项、漏项；
	格式见《报价明细表》

	3
	投标报价
	投标报价未超过最高限价（总价最高限价及单价最高限价）或预算价的；
	

	4
	报价唯一性
	投标文件未出现可选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外）；
	

	5
	投标有效期
	投标文件中承诺的投标有效期满足招标文件中载明的投标有效期的；
	

	6
	签署、加盖公章
	按照招标文件要求签署、加盖公章的；
	

	7
	实质性格式
	标记为“实质性格式”的文件均按招标文件要求提供；
	

	8
	★号条款响应
	投标文件满足招标文件第五章《采购需求》中★号条款要求的；
	

	9
	分包承担主体资质（如有）
	分包承担主体具备《投标人须知资料表》载明的资质条件且提供了资质证书电子件（如有）；
	

	10
	分包意向协议（如有）
	按招标文件规定签订并提供分包意向协议原件的电子件的；（如有）
	

	11
	报价的修正（如有）
	不涉及报价修正，或投标文件报价出现前后不一致时，投标人对修正后的报价予以确认；（如有）
	

	12
	报价合理性
	根据财政部《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》财库〔2026〕2号文件之规定：当评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价 ＜ 全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价＜ 通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；
3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价＜ 采购项目最高限价×45%；
4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。
	

	13
	进口产品
（如有）
	招标文件不接受进口产品投标的内容时，投标人所投产品为非进口产品；
	

	14
	国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的
	国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的（如相应技术、安全、节能和环保等），投标人的投标产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件电子件：
采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书；
	

	15
	公平竞争
	投标人遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，不存在损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的；
	

	16
	串通投标
	不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为投标人串通投标的情形：（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制（包含使用同一MAC地址的计算机制作电子响应文件的情形）；（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜（包含使用同一MAC地址的计算机提交或者解密电子响应文件的情形）；（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；（五）不同投标人的投标文件相互混装；（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；
	

	17
	附加条件
	投标文件未含有采购人不能接受的附加条件的；
	

	18
	其他无效情形
	投标人、投标文件不存在不符合法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。
	


[bookmark: _Toc152683041][bookmark: _Toc152683400][bookmark: _Toc152683560][bookmark: _Toc197636574][bookmark: _Toc197636625]二、投标文件有关事项的澄清或者说明
（一）评标过程中，评标委员会将通过苏采云系统以书面形式要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖电子公章。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清文件将作为投标文件内容的一部分。
（二）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，有权要求该投标人在规定的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；若投标人不能证明其报价合理性，评标委员会将其作为无效投标处理
（三）投标报价须包含招标文件全部内容，如报价明细表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对投标总价进行调整。评标委员会有权要求投标人在规定的时间内对此进行书面确认，投标人不确认的，视为将一个采购包中的内容拆开投标，其投标无效。
（四）投标文件报价出现前后不一致的，按照第二章26.4之规定处理，修正后的报价经投标人书面确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。
[bookmark: _Hlk149904856]（五）落实政府采购政策的价格调整：详见第三节评标办法中的政府采购政策功能落实。
[bookmark: _Toc152683042][bookmark: _Toc152683401][bookmark: _Toc152683561][bookmark: _Toc197636575][bookmark: _Toc197636626]三、投标文件的比较和评价
（一）评标委员会将按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价；未通过符合性审查的投标文件不得进入比较与评价。
（二）评标方法和评标标准
1、本项目采用的评标方法详见《第三节 评标方法》，本项目采用的评标标准详见《第四节 评标标准》。
[bookmark: _Toc152683043][bookmark: _Toc152683402][bookmark: _Toc152683562][bookmark: _Toc197636576][bookmark: _Toc197636627][bookmark: _Toc149720839][bookmark: _Toc127151747][bookmark: _Toc164229387][bookmark: _Toc127161460][bookmark: _Toc520356170][bookmark: _Toc150774646][bookmark: _Toc150480784][bookmark: _Toc226965819][bookmark: _Toc164608660][bookmark: _Toc127151546][bookmark: _Toc151193644][bookmark: _Toc305158814][bookmark: _Toc226965736][bookmark: _Toc151193788][bookmark: _Toc305158888][bookmark: _Toc151190173][bookmark: _Toc164351640][bookmark: _Toc226309790][bookmark: _Toc265228384][bookmark: _Toc195842911][bookmark: _Toc151193716][bookmark: _Toc164229241][bookmark: _Toc164608815][bookmark: _Toc226337242][bookmark: _Toc151193860][bookmark: _Toc150774751][bookmark: _Toc142311048][bookmark: _Toc264969236][bookmark: _Toc150509297][bookmark: _Toc151193934][bookmark: _Ref467307010]四、确定中标候选人名单
（一）评标委员会要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、投标或响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。
（二）评标委员会将根据各投标人的评标排序，依次推荐本项目（各采购包）的中标候选人，起草并签署评标报告。本项目（各标段或采购包）评标委员会共（各）推荐不少于3名中标候选人。
[bookmark: _Toc152683044][bookmark: _Toc152683403][bookmark: _Toc152683563][bookmark: _Toc197636577][bookmark: _Toc197636628]五、报告违法行为
（一）评标委员会在评标过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，有向采购人、采购代理机构或者有关部门报告的职责。

[bookmark: OLE_LINK43]第三节 评标方法
[bookmark: _Toc197636579][bookmark: _Toc197636630][bookmark: _Hlk149904248]一、本次评审采用综合评分法，即在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审。评标委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定投标人的分值；各投标人的最终得分为各评委所评定分值的平均值，并按高低顺序排列，确定中标候选单位。
二、得分最高者为第一中标候选单位，采购人确认为中标单位。若得分相同，按投标报价由低到高顺序排列，采购人确认投标报价低的为中标单位；得分且投标报价相同的并列，采购人确认主观分得分高的为中标单位；如各部分得分均相同,则由采购人代表现场对上述单位进行随机抽签,抽到的供应商即确定为中标单位。
三、每部分的得分保留小数点后两位，合计得分保留小数点后两位，第三位四舍五入。
四、定标原则：本项目共分2个包，每个投标人可以同时投2个包，但同一家单位最多只能中1个包。当出现2个及2个以上包第一中标候选人为同一投标单位时，评标、定标顺序依次从一包至二包，在前一包作为中标第一候选人的单位，在其余包的中标候选资格自动失效，由该包的第二中标候选人自动升为第一中标候选人。
五、政府采购政策功能落实
1、小微型企业价格扣除
（1）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。
（2）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。
2、残疾人福利单位价格扣除
（1）残疾人福利性单位视同小型、微型企业。
（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。
（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。
3、监狱和戒毒企业价格扣除
（1）监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。
（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。
（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。
4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
5、如项目同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
7、政府采购中实施本国产品标准及相关政策：
7.1、本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
7.2、当采购项目中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，供应商为该采购项目提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（注：财政部会同有关行业主管部门，分产品确定在中国境内生产的组件成本占比应当达到的规定比例。在分产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，符合产品在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变的产品在政府采购活动中视同本国产品。属性改变是指经过制造、加工或者组装等工序，产生完全不同于原材料、组件的新产品，并具有新的名称和特征（用途）。属性改变不包括以下细微操作：1.为确保产品在运输或者储存期间保持某种状态而进行的操作；2.为产品运输或者销售进行的包装或者展示；3.在产品或者其包装上粘贴或者印刷品牌、标志、标识以及其他用于区别的标记；4.简单的上漆、磨光和分装；5.其他不属于属性改变的情形。），依法对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
7.3、供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。
7.4、供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用斜线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。
7.5、评标过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。
[bookmark: _Hlk202794792]第四节 评标标准
	序号
	评分因素
	分值
	评分标准
	说明

	1
	价格分
	30
	满足采购文件要求且最终报价最低的报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：
价格分得分＝（评标基准价/最终报价）×30分。
	[bookmark: OLE_LINK11]此处最终报价指经过报价修正，及因落实政府采购政策进行价格调整后的最终报价。本项目为优惠率报价，价格计算时以（1-优惠率）作为价格分计算依据。

	2
	主观分
	45
	
	

	2.1
	总体概述
	5
	对本项目道路、路面、桥梁、地道、河道栏杆、其他设施等零星工程总体设想、方案。
方案先进、完整、可行，主导工程内容、施工方法明确、详尽、合理，能完全满足项目实施要求，得5分；
方案较先进、完整、可行，主导工程内容、施工方法较明确、详尽、合理，能基本满足项目实施要求，得4分；
方案内容较简单，对项目实施要求响应一般，得3分；
方案内容较差、无针对性或可行性较差，得2分；
未提供本项目不得分。
	

	2.2
	实施方案
	5
	提供针对本项目日常养护、重点维修、其他维修、开挖恢复施工工艺、施工标准、对应的施工进度等施工方案。
各类方案完整、可行，能完全满足项目实施要求，得5分；
各类方案较具体、可行，能基本满足项目实施要求，得4分；
各类方案内容较简单，对项目实施要求响应一般，得3分；
各类方案内容较差、无针对性或可行性较差，得2分；
未提供本项目不得分。
	

	2.3

	安全文明施工、环境保护措施及质量保证措施
	5
	针对本项目道路零星维修的特点，供应商提供针对不同施工环境相应的安全文明施工、环境保护措施及质量保证措施。
方案完整、可行，能完全满足项目实施要求，得5分；
方案较具体、可行，能基本满足项目实施要求，得4分；
方案内容较简单，对项目实施要求响应一般，得3分；
方案内容较差、无针对性或可行性较差，得2分；
未提供本项目不得分。
	

	2.4
	关键施工技术、成本控制的针对性措施
	5
	针对本项目道路零星维修特点的关键施工技术、成本控制的针对性措施。
方案完整、可行，能完全满足项目实施要求，得5分；
方案较具体、可行，能基本满足项目实施要求，得4分；
方案内容较简单，对项目实施要求响应一般，得3分；
方案内容较差、无针对性或可行性较差，得2分；
未提供本项目不得分。
	

	2.5
	拟投入本项目的劳动力、机械设备和材料投入计划
	5
	针对本项目道路零星维修的特点，供应商提供拟投入本项目的劳动力、机械设备和材料投入计划。
方案完整、可行，能完全满足项目实施要求，得5分；
方案较具体、可行，能基本满足项目实施要求，得4分；
方案内容较简单，对项目实施要求响应一般，得3分；
方案内容较差、无针对性或可行性较差，得2分；
未提供本项目不得分。
	

	2.6
	巡查方案
	5
	针对本项目道路零星维修的特点，供应商提供定期的巡查方案。
方案完整、可行，能完全满足项目实施要求，得5分；
方案较具体、可行，能基本满足项目实施要求，得4分；
方案内容较简单，对项目实施要求响应一般，得3分；
方案内容较差、无针对性或可行性较差，得2分；
未提供本项目不得分。
	

	2.7
	应急保障方案
	5
	针对本项目道路零星维修的特点，供应商提供应急保障方案。
方案完整、可行，能完全满足项目实施要求，得5分；
方案较具体、可行，能基本满足项目实施要求，得4分；
方案内容较简单，对项目实施要求响应一般，得3分；
方案内容较差、无针对性或可行性较差，得2分；
未提供本项目不得分。
	

	2.8
	服务承诺
	5
	针对本项目保养期内每年的服务总体承诺、服务响应时间承诺、服务完成时间承诺、应急项目等相应承诺进行综合评分：
承诺完整、可行，能完全满足项目实施要求，得5分；
承诺较具体、可行，能基本满足项目实施要求，得4分；
承诺内容较简单，对项目实施要求响应一般，得3分；
承诺内容较差、无针对性或可行性较差，得2分；
未提供本项目不得分。
	

	2.9
	合理化建议
	5
	根据本工程的特点有针对性的提出关于提高项目质量、降低采购人成本等方面的合理化建议。
合理化建议完整、可行，能完全满足项目实施要求，得5分；
合理化建议较具体、可行，能基本满足项目实施要求，得4分；
合理化建议内容较简单，对项目实施要求响应一般，得3分；
合理化建议内容较差、无针对性或可行性较差，得2分；
未提供本项目不得分。
	

	3
	客观分
	25
	
	

	3.1
	业绩
	10
	投标人自2023年9月1日以来承担的类似道路维修项目业绩，有一个得5分，最高得10分。
	提供合同电子扫描件，时间以合同签订时间为准。同一项目不同年份的合同视为一个业绩。

	3.2
	拟投入人员
	15
	1.项目负责人：
具有中级及以上职称的，得3分。
2.项目组其他人员（除项目负责人外）：
具有市政公用工程专业二级及以上注册建造师证书，同时具备有效的安全员考核证书（B证）的，每有一人得2分，最高得8分。
具有中级及以上职称的，每有一人得2分，最高得4分。
	提供人员证书及供应商为其缴纳的2026年8月至2026年10月中任意一个月社保电子扫描件，否则不得分。

	合计
	100
	


注意事项：评审标准中要求提供的证明文件及资料通过“苏采云系统”按对应评分项目（或数字编号）分别制作上传，必须保证内容具体、印章完整、清晰可辨。未按以上要求制作上传的，经评标委员会成员半数以上认定后作不得分处理。


[bookmark: _Toc152683407][bookmark: _Toc197636631][bookmark: _Hlk202794814]第五章   采购需求
[bookmark: _Toc99301425]一、采购标的
[bookmark: OLE_LINK4]1.本项目为湖塘镇城东城西园区道路养护维修作业（三年期），采购内容主要包含园区管辖区域内道路维修、井盖更换、路面养护、划线等道路养护维修作业服务。
2.项目地点：武进区湖塘镇
3.包1：城西工业园道路养护维修作业道路明细
	序号
	道路名称
	长度（米）
	宽度（米）
	面积
（平方米）
	备注

	1
	科创路
	1790
	14
	25060
	鸣凰

	2
	春秋路
	1830
	14
	25620
	鸣凰

	3
	新升路
	1370
	14
	19180
	鸣凰

	4
	新雅路
	1070
	18
	19260
	鸣凰

	5
	鸣新中路（淹城路-鸣凰小学）
	1790
	27
	48330
	鸣凰

	6
	凤林路（晓柳路以南）
	1174
	14
	16436
	鸣凰

	7
	包含不仅限于小留、晓柳、石桥等支路
	5000
	6
	30000
	鸣凰

	8
	西园路（人民路以南-到高架路口）
	1109
	14.5
	16080.5
	老城西

	9
	顺枫路
	680
	10
	6800
	老城西

	10
	古方路
	922
	14
	12908
	老城西

	11
	周家巷村道向西路
	770
	5
	3850
	老城西

	12
	科创园内
	　
	　
	17400
	科创园内

	　
	合计：
	　
	　
	240924.5
	　



包2：城东工业园道路养护维修作业道路明细
	序号
	道路名称
	长度
（米）
	宽度
（米）
	面积
（平方米）
	备注

	1
	杨江路
	1094
	9
	9846
	一期

	2
	凤凰路
	1336
	9/20/14
	13631
	

	3
	江村路
	1211
	9
	10899
	

	4
	东升路
	1097
	9
	9873
	

	5
	江东路
	1732
	9
	15588
	

	6
	轻纺路
	1459
	9-14
	18866
	

	7
	杨区路
	1533
	9
	13797
	

	8
	费村路
	1188
	14
	16632
	二期

	9
	东升路
	1268
	9-14
	16202
	

	10
	白鱼路
	1264
	14
	17696
	

	11
	水阁路
	744
	14
	10416
	

	12
	夏和路
	1329
	14
	18606
	

	13
	谈家路
	595
	12-14
	7616
	

	14
	向东路
	420
	9
	3780
	

	　
	合计：
	　
	　
	183448
	　



二、商务要求
1.服务的期限和范围
1.1服务的期限：三年，合同一年一签，考核合格后续签下一年度合同。（其中：第一年的第一个月为试用期，试用期满须经采购人考核，考核不合格，采购人有权解除合同。）。
1.2服务的范围：园区管辖区域内道路维修、井盖更换、路面养护等道路养护维修作业服务。
2.付款方式
中标单位应于每个零星项目完成后向采购人提供已完成项目清单，经审计确定维修金额后年底按要求统一开具发票，凭票及相关付款材料向采购人申请付款，采购人收到发票及相关付款材料齐全后一个月内向中标单位支付本年度经审定的全部维修金额（如有考核扣款，则扣除后支付）。
3.承包方式：包工包料。
4.质量要求
4.1工程质量标准：合格。
4.2工程规范以现行的施工项目任务期间国家和行业新颁布施行的规范、规程为准。
5.保修期：养护维修的保修期为一年。
三、道路养护要求
（一）养护作业内容
1.日常养护：为保持市政设施功能完好和完整所进行的日常养护。
2.重点维修：经批准的大面积维修，各类专项整治等单项工程。
3.其他维修：各级人大意见、政协提案、“12345”、110报警、人民来信来访等，以及市政设施遭破坏、被盗所增添的维修项目。
4.开挖恢复：行政审批批准的开挖项目恢复工作。
（二）养护维修执行的技术要求
1.《城镇道路养护技术规范》(CJJ36-2016)； 
2.《城市桥梁养护技术标准》(CJJ99-2017)； 
3.《无障碍设施施工验收及维护规范》 (GR 50642-2011)； 
（三）养护维修的质量要求
1.道路车行道安全、平稳，路面无明显波浪、拥包、坑洼、沉陷、龟裂、错台、裂缝、缝料散失等现象。
2.人行道道板无缺块，无大面积松动、下沉等现象，侧平石无断裂、缺角、缺损、面层脱落等现象。
3. 养护维修的保修期为一年。
（四）材料、机械设备的要求
1.由中标单位负责材料设备供应。但材料进场前应接受采购人组织的验收，不合格材料由采购人标识后，限时运出场外。场内严禁堆放不合格材料，过期不处理的不合格材料，采购人有权自行处理。
2. 中标单位必须配备为完成本工程养护维修内容所必需的足够的机械设备，形成有效的机械化施工能力。
（五）维修时限要求
1.道路
沥青路面、人行道的损坏，3日内修复。如涉及基础，7日内修复。
2.桥梁、地道、河道栏杆
铸铁、钢管栏杆在5日内修复；钢筋混凝土预制栏杆在10日内修复；特殊材质栏杆在15日内修复。
3.地道
限高架、限高标志的损坏在7日内修复；混凝土板块、挡墙、装饰板等其它维 修根据工作量、技术要求、季节限制确定维修时限。
4.其他设施
路名牌、桥梁限载牌等其他附属设施的损坏在7日内修复。
5.投诉考核
对市民投诉有关内容，按工单时限修复处理，无特殊原因不得延期。
6.安全保障
如有危及行车或行人安全的，必须在2小时内消除安全隐患或采取安全措施。
7.延期规定
因特殊原因（大气管控、特殊材料采购等）需要延期的，须报采购人负责人同意。
四、维修施工要求
（一）中标单位按要求参加采购人组织的施工图纸或作法说明的现场交底，拟定施工方案和进度计划，交采购人审定。
（二）严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定。严格按照图纸或作法说明进行施工，做好各项质量检查记录。参加竣工验收，编制工程结算，绘制竣工图。
（三）遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线、古树名木不受损坏。做好施工现场保卫和垃圾消纳等工作，处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位（居民）的关系。
（四）施工中未经采购人同意或有关部门批准，不得随便拆改原建筑物结构及各种设备管线。
（五）工程竣工未移交采购人之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。
（六）采购人有权对现场不称职或不合格的技术负责人、其他人员提出更换，中标单位应无条件接受。
（七）中标单位在施工过程中，采购人有权要求对中标单位的施工进行适当调整安排，对采购人提出的安排，中标单位应积极服从。如中标单位拒绝服从采购人的调整安排，采购人有权对中标单位进行相应的经济处罚。
（八）工程竣工后，中标单位应通知采购人验收，采购人自接到验收通知10日内组织验收，并办理验收、移交手续。如采购人在规定时间内未能组织验收，需及时通知中标单位，另定验收日期，但采购人应承认竣工日期，但不承担成交供应商在此期间的看管等相关费用。
（九）中标单位应随时接受采购人对工程的监督和检查，对不符合规范的施工项目无条件组织返工或整改，所产生的返工或整改的一切费用（含设备、材料、人工、搬运及保管费等），由中标单位自行承担。
（十）在施工区域设置必要的危险警示牌、灯等，采取警示措施，避免发生伤亡事故。
（十一）在项目施工期间，中标单位应根据江苏省相关文件规定、现行标准和合同文件关于农民工工伤保险的约定，负责购买农民工工伤保险。如采购人核查后发现其未购买的，则有权终止合同。
五、关于材料供应的要求
（一）凡由中标单位采购的材料、设备，如不符合质量要求或规格差异，应禁止使用。若已使用，对工程造成的损失由中标单位负责。
（二）材料、设备进场前应接受采购人组织的验收，不合格材料及与封样不符的材料标识后，三天内运出场外。场内严禁堆放不合格材料和不符材料，过期不处理的不合格材料和不符材料，采购人有权自行处理，由此造成中标单位异议或损失的，采购人不予赔偿。
六、有关安全生产和防火的要求
（一）采购人提供的施工图纸或作法说明，应符合《中华人民共和国消防条例》和有关防火设计规范。
（二）中标单位在施工期间应严格遵守《建设工程安全生产管理条例》、《建筑施工安全检查标准》、《中华人民共和国消防条例》和其他相关的法规、规范。
（三）由于采购人确认的图纸或作法说明，违反有关安全操作规程、消防条例和防火设计规范，导致发生安全或火灾事故，采购人应承担由此产生的一切经济损失。
（四）在施工区域设置必要的危险警示牌、灯等，采取警示措施，避免发生伤亡事故。由于成交供应商在施工生产过程中违反有关安全操作规程、消防条例，导致发生施工人员及行人伤亡或安全事故或火灾事故或交通事故，成交供应商应承担由此引发的一切经济损失。
七、有关维修进度的要求
修复时间按收到采购人维修要求时开始算起。其他维修项目具体时间按采购人要求实施，中标单位在接到采购人的维修要求时，需在2小时内安排人员到场并进行修复工作。
八、违约责任
（一）中标单位应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。任一项隐蔽工程的验收未通过采购人的验收，采购人可对中标单位处以1000元/次的罚款；中标单位修复直至通过验收，罚款不返还。若中标单位拒缴罚款，采购人有权不支付工程款并要求成交供应商暂停下部节点的施工。
（二）材料堆放及现场施工应服从采购人管理，做到材料堆放整齐、规范，施工现场保证工完场地青；保持施工现场整洁、通畅。施工现场严禁打架、斗殴，工作前严禁喝酒，一经发现，采购人有权处以500/次罚款，罚款直接在工程款中扣除。
（三）中标单位需在采购人要求的时间内完成采购人安排的维修项目，成交供应商在接到采购人的维修要求时，需在2小时内安排人员到场并进行修复工作。由于成交供应商原因，逾期完工的，每逾期一天，采购人对中标单位处以1000元/天罚款。
（四）中标单位应妥善保护采购人提供的设备及现场堆放的家具、陈设和工程成品，如造成损失，应按价赔偿。
（五）未经采购人同意，中标单位擅自拆改原建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故（包括罚款），由中标单位负责并承担损失。
（六）采购人要求中标单位的竣工工程质量必须符合一次性验收合格。如果中标单位因自身原因未能达到该质量等级，采购人将按合同价的1%对中标单位进行处罚。同时，中标单位必须负责整改到位，直至符合要求为止，并承担相由此产生的所有费用，同时，赔偿采购人因此造成的损失，赔偿金额双方协商。若中标单位无力整改到位，采购人有权指定其他单位负责整改，由此产生的费用由中标单位承担。
九、道路维修养护派单流程
（1） 派单发起
1.采购人（或监理）填写《道路养护维修派单表》。
2.明确：任务编号、来源、道路名称、位置、任务描述、维修类别、要求完成时限、紧急程度等。
3.通过书面、传真、微信工作群或指定系统发送给养护单位项目经理。
（2） 接单确认
1.养护单位在2小时内响应。
2.项目经理在派单表上签字确认接单，并反馈预计完成时间。
（3）  现场处置与修复
1.养护单位按招标文件规定的维修时限组织施工：
1) 道路：沥青路面、人行道的损坏，3日内修复。如涉及基础，7日内修复。
2) 桥梁、地道、河道栏杆：铸铁、钢管栏杆在5日内修复；钢筋混凝土预制栏杆在10日内修复；特殊材质栏杆在15日内修复。
3) 地道：限高架、限高标志的损坏在7日内修复；混凝土板块、挡墙、装饰板等其它维修根据工作量、技术要求、季节限制确定维修时限。
4) [bookmark: OLE_LINK10]其他设施：路名牌、桥梁限载牌等其他附属设施的损坏在7日内修复。危及行车或行人安全的：2小时内消除隐患或采取安全措施。
2.施工过程中做好安全警示、文明施工、垃圾清运。
（4） 完工反馈
1.养护单位完成修复后，在派单表上填写实际完成时间、完成情况、使用材料、工程量等。
2.附上施工前、施工中、施工后记录（包括但不限于文字、图片、视频记录）。
（5） 验收确认
1.采购人（或监理）在接到验收通知后10日内组织验收。
2.验收合格：签字确认，派单闭环。
3.验收不合格：限期整改，重新验收。
4.每月汇总所有派单，形成《道路养护服务考核评分表》评分依据。
附表：
湖塘镇城东城西园区道路养护维修作业派单表
派单编号： _____　　            派单日期： ______年______月______日
	项目
	内容
	项目
	内容

	任务来源
	□日常巡查　
□投诉/工单　
□开挖恢复
□专项整治　
□其他：__________
	维修类别
	□日常养护
□重点维修
□其他维修
□开挖恢复
□其他：__________

	道路名称
	
	具体位置
	（起止点/桩号/参照物）

	任务描述
	（如：沥青路面坑槽、井盖缺失、人行道板破损、栏杆损坏等）
	紧急程度
	□一般　□紧急（危及安全，需2小时内处置）

	要求完成时限
	______年______月______日______时前
	派单人
	（采购人/监理签字）

	接单人
	（养护单位项目经理签字）
	接单时间
	______年______月______日______时

	实际完成时间
	______年______月______日______时
	完成情况简述
	（修复内容、使用材料、工程量等）

	施工前照片
	□已附　□未附
	施工中照片
	□已附　□未附

	施工后照片
	□已附　□未附
	验收结果
	□合格　□不合格（需整改）

	验收人/日期
	
	备注
	


十、报价说明
[bookmark: _Hlk124098821]本项目报价方式为优惠率报价，投标报价应包含但不限于招标文件所确定的招标范围相应服务的提供、人员（包括工资和补贴）、办公场所及设施、保险、劳保、管理（包括但不限于现场保卫、消防、垃圾处理费等）、施工过程中引起绿化损失的修复费用、各种税费、利润、税金（含税，采购人开具正规发票）、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任：包括不限于工作人员意外伤害保险、安全防护、文明施工、扬尘控制费用等各项应有费用，以及为完成该项服务项目所涉及到的一切相关费用，采购人不再支付其他任何费用。     
工地内不安排民工宿舍及办公室。异地搭设临建需租地，其租地费用、交通费用等一切费用及所需承担的责任由中标单位负责。
报价货币为人民币，评审时以人民币为准。
十一、计价及结算说明
[bookmark: OLE_LINK3][bookmark: OLE_LINK15]1.中标单位承担的工程项目施工任务，由采购人根据工程性质和特点与成交供应商约定，报价的计价方法按下列规则计算：
1.1按现行建设工程工程量清单计价规范执行。
1.2可参考的工程计价表和有关文件按现行计价规范及相关规定执行。套用2013年《江苏省市政设施养护维修定额（修订）》及其取费标准，养护维修定额中没有的内容，套用GB/T50500-2024《建设工程工程量清单计价标准》、GB/T50854-2024 《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》、GB/T50858-2024《园林绿化工程工程量计算标准》 、GB/T50856-2024 《通用安装工程工程量计算标准》、GB/T50857-2024《市政工程工程量计算标准》；江苏省建设工程费用参考（2026）、江苏省建设工程施工机具台班费用、江苏省建筑与装饰消耗量（2026）、江苏省市政工程消耗量（2026）等文件。（服务期间如有新的政策文件按新的政策文件要求执行）
1.3 材料、设备价格：以项目实际施工期常州工程造价信息中公布的的材料、设备单价为基础；若遇本期没有的，价格按前一个月份的除税指导价的价格，以此类推；常州工程造价信息中没有公布的材料、设备单价以市场价为基础；材料消耗量和辅材单价按相关定额计算。
1.4 人工费单价：以项目实际施工期中正在实行的江苏省政策性文件确定。
1.5措施费和不可竞争费用：     
2.项目实施期内如遇国家、江苏省、常州市政策调整，则双方须按最新政策规定执行。
[bookmark: OLE_LINK7]3.结算价格的确定：中标单位依照前述1和2条以及合同中有关价格调整的规定计算工程造价（包括但不限于人工费、材料费、机械费、管理费（含企业和现场管理费）、措施费、规费、保险费用、利润、税金等），并由采购人委托的审计部门进行结算审计。最终工程结算价格按照经审计后的工程造价，以中标优惠率计算（例如：中标优惠率5%，则结算价格为经审计后的工程造价*（1-5%））。 其中：政策明文规定不予优惠的项目不作下浮、无信息指导价而经采购人确认的材料价格不作优惠下浮。最终工程结算价格应扣除考核扣款。
年度结算金额一包（城西工业园道路养护维修作业）不超过95万元；二包（城东工业园道路养护维修作业）不超过85万元。
十二、考核细则
为满足市政养护服务精细化管理的需求，促进养护工作的顺利开展，调动养护单位的积极性，提高养护服务质量，根据采购人要求，结合养护服务实际情况，制定以下养护服务考核细则：
（一）考核对象：道路养护单位
（二）考核人员:采购人指派的监督监管人员或第三方监理机构人员
[bookmark: _Hlk139978887]（三）考核方式：日常考核和随机抽查相结合。考核人员在日常工作中按照《湖塘镇道路托管养护项目考核细则》的各项内容，对道路养护的各类服务（含小修、大中修）和工作进行记录（文字、图片、视频等），作为评分的依据，然后按季度将记录汇总，根据考核评分规则进行评分，根据分值形成每季度的考核等级。
（四）考核等级：优秀、合格与不合格。
（五）考核等级与奖罚：按照评定分数数值，各等级有相应的奖罚金额。
	
	分值（F）
	奖罚金额（元）
	备注

	优秀
	F≥95
	无
	

	合格
	80≤F＜95
	无
	

	不合格
	F＜80
	罚款20000
	



另：
1. 上表的分值（F）的考核标准详见《湖塘镇道路托管养护项目考核细则》；
2. 任意季度考核不合格的，结算时一次性罚款20000元；
3. 任意两个季度考核不合格的，结算时一次性罚款20000元，且采购人可单方面与养护单位解除养护委托合同。
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附件1 《湖塘镇道路托管养护项目考核细则》
	分类
	考核指标具体分值
	考核细则
	考核标准
	考核分
	扣（加）分事由

	路面病害修补
	20
	裂缝修补及时，路面无油包、坑槽等严重病害，能按相应技术要求实施维修，保证路面平整畅通，垃圾等废料能及时清理。
	(1)、裂缝修补时未灌缝的每延长米扣0.1分，灌缝效果不好视情况扣0.5-1分。
(2)、严重病害未处治的沥青路面每处扣2分，水泥路面每处扣3分。
(3)、路面油包高出原路面3cm以上未及时处理每平方米扣 1 分。
(4)、路面坑槽未及时修补每处扣 0.5 分。
(5)、路面病害、水毁险段、小面积翻浆路段 3 个工作日内未开始处理，每平方米1天扣1分；未进行换填、整平，保通效果差的视情况扣 5 分。
(6)、路面、路肩垃圾未及时处理，每处扣2分。
(7)、病害处治过程中未在施工路段设置明显警示标志或长时间不封面处理的，每发现一处扣 5 分。
(8)、病害处理不符合技术操作规程要求每处扣 2 分，病害处理前修后坏的每处扣 5 分。
(9)、开挖废料未及时清理出施工现场，每次扣 1 分。
	
	

	路基构造物
	20
	确保路肩填土平整、密实、排水畅通，及与路面衔接平顺，以便充分发挥路肩功能。
	(1)、路肩边坡冲沟，未填土整平的每 200 延长米扣 3 分，挖方边坡坍方 3 立方米以上，填土边坡有冲沟、缺口宽 30 cm以上每处扣 2 分。
(2)、边沟、排水沟淤塞，未按规定清挖的每 50 延长米扣 2 分。
(3)、路肩上有杂物、垃圾、堆积物每处扣 1 分，15cm 以上高草每 10 米扣 1 分。
(4)、路肩与路面衔接不平顺，每 200 延长米扣 2 分；结合部有积水，每处扣 1 分。
(5)、路肩不平整、不密实，每 100 延长米扣 2 分。
(6)、平交道口与路面衔接不平顺每处扣 1 分。
	
	

	桥涵
	15
	确保道路经过桥梁无跳车、保证桥梁整洁、泄水孔无堵塞、做好伸缩缝、护栏养护。
	(1)、桥头（涵顶）跳车，每处扣 2 分。
(2)、桥梁伸缩缝养护不良，每跳车 1 处扣 1 分。
(3)、桥面（涵顶）不整洁，有污泥、积水、积雪、杂物、杂草每座（道）扣 2 分。
(4)、桥面泄水孔、排水管堵塞，涵洞（管）淤塞超过孔径 1/4 者，每处扣 2 分。
(5)、桥梁栏杆破损，每处扣 2 分。
(6)、桥头存在垃圾未及时清理每处扣 1 分。
	
	

	沿线设施
	15
	及时补充原有里程牌、示警桩、窨井盖等安全设施，对安全视线有影响的乔灌木需及时抹芽、修剪，冬季乔木树干 1 米以下刷白。
	(1)、里程碑、示警桩丢失、油漆及反光材料褪色、剥落的，每个（块）扣 0.5 分，每丢失 1 个（块）扣 1 分。
(2)、里程碑、示警桩周围有遮挡物，每发现一处扣 1 分。
(3)、井盖缺失未及时采取应急措施每次扣 2 分，发现后一个工作日内未完成更换，每逾期一天扣 1 分。
(4)、乔灌木未及时抹芽、修剪、扶正导致遮挡行车视线和标牌的，每发现一处扣 2 分，冬季乔木树干 1 米以下未刷白每棵扣 0.5 分。
	
	

	安全生产
	10
	加强施工安全管理，施工路段、抢修现场必须按要求设置警示标志，并有专人疏导。
	(1)、作业人员未着标志服或着装不整齐，每人扣 1 分，上路作业的车辆没安保险或无路徽标志，每次扣 1 分。
(2)、作业现场未按要求设置警示标志，每处扣 2 分。
(3)、小修养护工程施工执行部颁《公路养护安全作业规程》作业控制区规定：施工路段现场必须设专人疏导，指挥交通，遇阻车辆滞留时间不得超过 30 分钟，超过必须停工改进，日常检查发现未按要求执行1项扣1分，由此引发交通事故本项不得分。
(4)、水毁和自然灾害损坏未及时组织抢修每次扣2分，断绝交通时未设阻车标志和绕行标志的每次扣2分。
(5)、未能认真道路养护施工有关要求的，造成经济损失和质量问题的，扣 10 分，造成人员伤亡或重大安全事故的扣30分。
(6)、未给员工缴纳意外伤害保险的，每发现一次每人扣10分。
	
	

	投诉处理
	15
	相关投诉必须要按时整改到位，不得无故拖延。
	(1)、承包人接到投诉事由起，未报预计修复期限的扣 2 分，1 个工作日内未作应急处理，每次扣 5 分，预计修复期限内未完成的，每次扣 10 分，逾期仍未完成每 12 小时追扣 5 分。
(2)、该项扣分满 15 分，发包人即有权随时终止养护合同，造成一切损失由承包人承担。
	
	

	内部管理
	5
	企业内部管理有序，台帐完备、规范，有突发事件应急预案。
	(1)、未设专职管理人员，造成内部管理混乱，每次扣 1 分。
(2)、内部存放混乱，使用表格、单据不规范，每发现一次扣 1 分。
(3)、上传或上报数据不及时、不准确、不规范，每次扣 1 分。
(4)、图表、制度缺项，每缺一项扣 1 分。
(5)、上报完成工程量与实际验收工程量误差超过 5%，每超过一个百分点扣 1 分。
(6)、养护道路示意图与实际位置不符，每处扣 1 分；数据不准，每处扣 1 分。
(7)、无安全生产、突发事件应急预案，每项扣 2 分。
	
	

	得分
	100
	
	
	
	

	总评
	
	考核人签名：

考核单位（章）：
                                   日期： 年 月 日       


常州新一诚项目管理有限公司                                                                                          公开招标文件

[bookmark: _Toc197636632]第六章   拟签订的合同文本

采购人:               （以下简称甲方）       签订地点：
供应商:               （以下简称乙方）       合同时间:   年  月  日
根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，结合本项目的具体情况，双方在平等、自愿、协商一致的基础上，达成如下协议，共同遵守。
一、项目概况 
1、项目范围：本项目为       ，本项目的维修范围包含园区管辖区域内道路、桥梁等零星维修工程。包括但不限于招标文件及其基本技术要求范围内相应工程开工前的准备（包括现场踏勘、技术核对等）、技术资料、施工、技术服务、主管单位验收、质保期及维保服务和招标文件所要求的相关工程等全部内容。
2、项目名称：                         
3、项目地点：                                                                                                       
4、承包方式: 包工包料
5、工程质量：一次性验收合格
6、合同优惠率：           
二、合同期限：三年。期限自   年    月   日起至    年    月   日止，合同一年一签，考核合格后续签下一年度合同。（其中：第一个月为试用期，试用期满须经采购人考核，考核不合格，采购人有权解除合同。）
本年度合同期限为：自   年    月   日起至    年    月   日止。
三、项目工程价格
1、计价原则
1.1乙方承担的工程项目施工任务，由甲方根据工程性质和特点与乙方约定，报价的计价方法按下列规则计算：
1.1.1按现行建设工程工程量清单计价规范执行。
1.1.2可参考的工程计价表和有关文件按现行计价规范及相关规定执行。套用2013年《江苏省市政设施养护维修定额（修订）》及其取费标准，养护维定额中没有的内容，套用GB/T50500-2024《建设工程工程量清单计价标准》、GB/T50854-2024 《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》、GB/T50858-2024《园林绿化工程工程量计算标准》 、GB/T50856-2024 《通用安装工程工程量计算标准》、GB/T50857-2024《市政工程工程量计算标准》；江苏省建设工程费用参考（2026）、江苏省建设工程施工机具台班费用、江苏省建筑与装饰消耗量（2026）、江苏省市政工程消耗量（2026）等文件。（服务期间如有新的政策文件按新的政策文件要求执行）
1.1.3 材料、设备价格：以项目实际施工期常州工程造价信息中公布的的材料、设备单价为基础；若遇本期没有的，价格按前一个月份的除税指导价的价格，以此类推；常州工程造价信息中没有公布的材料、设备单价以市场价为基础；材料消耗量和辅材单价按相关定额计算。
1.1.4 人工费单价：以项目实际施工期中正在实行的江苏省政策性文件确定。
1.1.5措施费和不可竞争费用：     
1.2项目实施期内如遇国家、江苏省、常州市政策调整，则双方须按最新政策规定执行。
1.3结算价格的确定：乙方依照前述1.1和1.2条以及合同中有关价格调整的规定计算工程造价（包括但不限于人工费、材料费、机械费、管理费（含企业和现场管理费）、措施费、规费、保险费用、利润、税金等），并由甲方委托的审计部门进行结算审计。最终工程结算价格按照经审计后的工程造价，以合同优惠率计算（合同优惠率    ，则结算价格为经审计后的工程造价*（1-   %））。其中：政策明文规定不予优惠的项目不作下浮、无信息指导价而经采购人确认的材料价格不作优惠下浮。年度结算金额一包（城西工业园道路养护维修作业）不超过95万元；二包（城东工业园道路养护维修作业）不超过85万元。
2、调整工程价格的范围及方法
有关竣工结算说明：工程竣工结算须经甲方委托的审计部门审计，最终工程结算造价=（经甲方委托的审计部门审计后的工程结算造价-不作优惠下浮部分金额）×（1-合同优惠率）+不作优惠下浮部分金额。
四、付款方式
1、乙方应于每个零星项目完成后向甲方提供度已完成项目清单，经审计确定维修金额后年底按要求统一开具发票，凭票及相关付款材料向甲方申请付款，甲方收到发票及相关付款材料齐全后一个月内向乙方支付本年度经审定的全部维修金额（如有考核扣款，则扣除后支付）。
2、经审计后核减额10%以下的，乙方不承担审计费用；核减10%-20%的，超过10%部分的审计费用由乙方承担；核减额20%以上，超过10%部分的审计费用由乙方承担，并按同等额度扣除结算款。
3、因乙方未及时提供发票或所提供发票金额等信息不正确导致相应后果的，甲方不承担任何责任。
五、组成本合同的有关文件
下列关于         号的招标文件、乙方投标文件，或与本次采购活动方式相适应的文件，以及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：
（1）招标文件；
（2）乙方提供的投标文件和报价表；
（3）乙方投标的其他资料及承诺；
（4）中标通知书；
（5）甲乙双方商定的其他文件等。
六、道路养护要求
1、养护作业内容
（1）日常养护：为保持市政设施功能完好和完整所进行的日常养护。
（2）重点维修：经批准的大面积维修，各类专项整治等单项工程。
（3）其他维修：各级人大意见、政协提案、“12345”、110报警、人民来信来访等，以及市政设施遭破坏、被盗所增添的维修项目。
（4）开挖恢复：行政审批批准的开挖项目恢复工作。
2、养护维修执行的技术要求
（1）《城镇道路养护技术规范》(CJJ36-2016)； 
（2）《城市桥梁养护技术标准》(CJJ99-2017)； 
（3）《无障碍设施施工验收及维护规范》 (GR 50642-2011)； 
3、养护维修的质量要求
（1）道路车行道安全、平稳，路面无明显波浪、拥包、坑洼、沉陷、龟裂、错台、裂缝、缝料散失等现象。
（2）人行道道板无缺块，无大面积松动、下沉等现象，侧平石无断裂、缺角、缺损、面层脱落等现象。
（3）养护维修的保修期为一年。
4、材料、机械设备的要求
（1）由乙方负责材料设备供应。但材料进场前应接受甲方组织的验收，不合格材料由甲方标识后，限时运出场外。场内严禁堆放不合格材料，过期不处理的不合格材料，甲方有权自行处理。
（2）乙方必须配备为完成本工程养护维修内容所必需的足够的机械设备，形成有效的机械化施工能力。
（3）如部分机械设备没有，乙方中标后，在签订施工合同后一个月内购买到位。
5、维修时限要求
（1）道路
沥青路面、人行道的损坏，3日内修复。如涉及基础，7日内修复。
（2）桥梁、地道、河道栏杆
铸铁、钢管栏杆在5日内修复；钢筋混凝土预制栏杆在10日内修复；特殊材质栏杆在15日内修复。
（3）地道
限高架、限高标志的损坏在7日内修复；混凝土板块、挡墙、装饰板等其它维 修根据工作量、技术要求、季节限制确定维修时限。
（4）其他设施
路名牌、桥梁限载牌等其他附属设施的损坏在7日内修复。
（5）投诉考核
对市民投诉有关内容，按工单时限修复处理，无特殊原因不得延期。
（6）安全保障
如有危及行车或行人安全的，必须在2小时内消除安全隐患或采取安全措施。
（7）延期规定
因特殊原因（大气管控、特殊材料采购等）需要延期的，须报甲方负责人同意。
七、项目要求
（一）施工要求
1、指派     为甲方驻工地代表，联系方式：       ，负责合同履行。对工程质量、进度进行监督检查，办理验收、变更、登记手续和其他事宜。
2、委托               监理单位对项目进行此案场管理，委托                 审计部门对项目进行全过程审计。
3、乙方按要求参加甲方组织的施工图纸或作法说明的现场交底，拟定施工方案和进度计划，交甲方审定。
4、指派         为乙方驻工地代表，联系方式：       ，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。
5、严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定。严格按照图纸或作法说明进行施工，做好各项质量检查记录。参加竣工验收，编制工程结算，绘制竣工图。
6、遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线、古树名木不受损坏。做好施工现场保卫和垃圾消纳等工作，处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位（居民）的关系。
7、施工过程中引起的绿化损失应及时修复并承担其费用，费用已含在报价中，总价包干。
8、负责做好现场保卫、消防、垃圾处理等工作，并承担相应费用，费用已含在报价中，总价包干。
9、施工中未经甲方同意或有关部门批准，不得随便拆改原建筑物结构及各种设备管线。
10、工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。
11、甲方有权对现场不称职或不合格的技术负责人、其他人员提出更换，乙方应无条件接受。
12、工地内不安排民工宿舍及办公室。异地搭设临建需租地，其租地费用、交通费用等一切费用及所需承担的责任由乙方负责。现场的材料及设备、工具由乙方保管。
13、乙方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。任一项隐蔽工程的验收未通过甲方的验收，甲方可对乙方处以1000元/次的罚款；乙方修复直至通过验收，罚款不返还。若乙方拒缴罚款，甲方有权不支付工程款并要求乙方暂停下部节点的施工。
14、乙方在施工过程中，甲方有权要求对乙方的施工进行适当调整安排，对甲方提出的安排，乙方应积极服从。如乙方拒服从甲方的调整安排，甲方有权对乙方进行相应的经济处罚。
15、工程竣工后，乙方应通知甲方验收，甲方自接到验收通知10日内组织验收，并办理验收、移交手续。如甲方在规定时间内未能组织验收，需及时通知乙方，另定验收日期，但甲方应承认竣工日期，但不承担乙方在此期间的看管等相关费用。
16、乙方负责完工工程移交甲方之前的维护及保管工作。
17、材料堆放及现场施工应服从甲方管理，做到材料堆放整齐、规范，施工现场保证工完场地青；保持施工现场整洁、通畅。施工现场严禁打架、斗殴，工作前严禁喝酒，一经发现，甲方有权处以500/次罚款，罚款直接在工程款中扣除。
18、做好现场垃圾处理与清运等工作，并承担费用。
19、在施工区域设置必要的危险警示牌、灯等，采取警示措施，避免发生伤亡事故，工程施工期间所发生伤亡等一切事故，均由乙方承担，所发生的一切费用均由乙方全部支付。
20、乙方应随时接受甲方对工程的监督和检查，对不符合规范的施工项目无条件组织返工或整改，所产生的返工或整改的一切费用（含设备、材料、人工、搬运及保管费等），由乙方自行承担。
21、在项目施工期间，乙方应根据江苏省相关文件规定、现行标准和合同文件关于农民工工伤保险的约定，负责购买农民工工伤保险。如甲方核查后发现其未购买的，则有权中止合同。
（二）关于材料供应的要求
1、凡由乙方采购的材料、设备，如不符合质量要求或规格差异，应禁止使用。若已使用，对工程造成的损失由乙方负责。
2、材料、设备进场前应接受甲方组织的验收，不合格材料及与封样不符的材料标识后，三天内运出场外。场内严禁堆放不合格材料和不符材料，过期不处理的不合格材料和不符材料，甲方有权自行处理，由此造成乙方异议或损失的，甲方不予赔偿。
（三）有关安全生产和防火的要求
1、甲方提供的施工图纸或作法说明，应符合《中华人民共和国消防条例》和有关防火设计规范。
2、乙方在施工期间应严格遵守《建设工程安全生产管理条例》、《建筑施工安全检查标准》、《中华人民共和国消防条例》和其他相关的法规、规范。
3、由于甲方确认的图纸或作法说明，违反有关安全操作规程、消防条例和防火设计规范，导致发生安全或火灾事故，甲方应承担由此产生的一切经济损失。
4、由于乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程、消防条例，导致发生施工人员及行人伤亡或安全事故或火灾事故或交通事故，乙方应承担由此引发的一切经济损失。 
（四）有关维修进度的要求：
修复时间按收到甲方维修要求时开始算起。其他维修项目具体时间按甲方要求实施， 乙方在接到甲方的维修要求时，需在2小时内安排人员到场并进行修复工作。
（五）奖励和违约责任
1、乙方需在甲方要求的时间内完成甲方安排的维修项目，乙方在接到甲方的维修要求时，需在2小时内安排人员到场并进行修复工作。由于乙方原因，逾期完工的，每逾期一天，甲方对乙方处以1000元/天罚款。
2、乙方按照甲方要求，全部或部分工程项目达到优良标准。
3、乙方应妥善保护甲方提供的设备及现场堆放的家具、陈设和工程成品，如造成损失，应按价赔偿。
4、未经甲方同意，乙方擅自拆改原建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故（包括罚款），由乙方负责并承担损失。
5、因一方原因，合同无法继续履行时，应通知对方，办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。
6、甲方要求乙方的竣工工程质量必须符合一次性验收合格。如果乙方因自身原因未能达到该质量等级，甲方将对乙方进行处罚。同时，乙方必须负责整改到位，直至符合要求为止，并承担相由此产生的所有费用，同时，赔偿甲方因此造成的损失，赔偿金额双方协商。若乙方无力整改到位，甲方有权指定其他单位负责整改，由此产生的费用由乙方承担。             
八、甲方的权利和义务
1、甲方在巡查、使用过程中发现的问题，需及时反馈至乙方；
2、负责组织对乙方所完工程进行验收、所完工程量进行核查。若乙方在合同期内未达到管理服务目标，不服从甲方工作安排和要求的，甲方有权终止协议，且甲方无需承担任何赔偿义务。
九、其他 
1、合同期内，乙方工作人员发生的一切安全事故均由乙方承担，与甲方无关；
2、合同期内，乙方必须为其配备的工作人员购买雇主责任险或意外伤害保险，保单有效期应包含本合同有效期，保单复印件交甲方备案。期间变动调整的人员均必须按此执行；
3、如出现乙方自身管理或沟通不利使员工通过各类渠道或以其他方式对甲方的声誉造成不利影响，以及因乙方工程质量或员工素质等原因有损甲方的社会公众形象、口碑等情况，乙方必须第一时间负责将不利影响降到最低并及时妥善处理，同时承担由此造成的声誉损失后果。甲方保留从经济、法律或其他形式向乙方追究责任的权利；
4、乙方管理中出现下列情况的，甲方有权终止协议，且无需承担任何赔偿义务,由此产生的经济损失和法律责任均由乙方承担：
4.1乙方擅自将服务合同转包或分包给第三人的，以及乙方违反法律法规、规章或其他相关规范性文件的规定，影响合同履行的；
4.2合同期内乙方未达到管理服务目标，且不服从甲方安排；
4.3未按甲方要求配置人员的。
十、工程质量及承诺
乙方对本项目的工程质量等作出如下承诺：一次性验收合格                                 
十一、违约责任
1、乙方不履行合同义务或违反履行合同义务约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任；
2、甲方逾期付款应按照逾期付款金额的每天万分之一支付逾期付款违约金，甲方逾期付款超过十天乙方有权要求甲方另行补偿乙方损失。
十二、合同的解除
1、甲方和乙方协商一致，可以解除合同。并报政府釆购监管部门审查备案。
2、有下列情形之一，合同一方可以解除合同
（1）因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同。
（2）因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同。
（3）有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方以主张解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。
3、有下列情形之一，甲方可以解除合同
（1）乙方在承担道路养护期间，单次考核扣分超过40分；或年度内2次考核每次扣分超过30分的，则视为乙方达不到本合同及招标文件规定的道路养护标准，甲方有权单方面通知乙方解除本合同，因解除本台同给甲方造成的经济损失由乙方承担。
（2）未按招标文件的要求(如道路管养期间固定经营场所、养护机械等)组织养护工作的。
（3）乙方对合同进行转包的。
（4）由于政策调整或管理权属发生变化，甲方有权解除合同。
十三、其他未尽事宜由甲、乙双方友好协商，协同解决。
十四、本合同自经甲乙双方授权代表签订并加盖公章后，自签订之日起生效。
十五、本合同一式陆份，甲方执三份、乙执两份、代理机构执壹份存档。


甲    方：                               乙    方：
单位名称（章）：                          单位名称（章）：
单位地址：                               单位地址：
法定代表人：       委托代理人：          法定代表人：     委托代理人：                            
电话：                                   电话：            传真：
传真：                                   开户银行：        账号：                                                                                 
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	价格折扣文件格式
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	关于符合本国产品标准的声明函

	投标文件提交须知
	[bookmark: _Toc152683410][bookmark: _Toc152683570][bookmark: _Toc197636582][bookmark: _Toc197636634]1.本部分内容仅列明格式材料要求，不代表所有列出格式的材料必须全部提交，具体提交以采购文件规定的资格条件、评分标准要求及采购文件给定格式等内容为准。
[bookmark: _Toc152683411][bookmark: _Toc152683571][bookmark: _Toc197636583][bookmark: _Toc197636635]2.带“△”项材料如未按“第三章 资格审查”——“第二节 资格审查要求”提交，将作资格审查不通过处理，带“*”项材料如未按要求提交，将作无效投标处理。
[bookmark: _Toc152683412][bookmark: _Toc152683572][bookmark: _Toc197636584][bookmark: _Toc197636636]3.投标人应严格按照顺序及要求对应上传投标文件，混乱的编排、上传、文件资料不清晰可辨导致投标文件被误读或查找不到相应内容，将导致资格审查不通过、评分项不得分、无效投标等严重后果。
[bookmark: _Toc152683413][bookmark: _Toc152683573][bookmark: _Toc197636585][bookmark: _Toc197636637]4.投标文件应按照采购文件要求的格式填写，无相应内容填写可填写“无”等明确的回答。
[bookmark: _Toc152683414][bookmark: _Toc152683574][bookmark: _Toc197636586][bookmark: _Toc197636638]5.投标文件所附格式中要求填写的全部信息都必须正面回答并保证是真实准确的。



[bookmark: _Toc152683415][bookmark: _Toc197636639]第八章   投标文件格式
投标人编制文件须知
1、投标人按照本部分的顺序编制投标文件（资格证明文件）、投标文件（商务技术文件），编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。
2、对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。
3、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。
4、实行电子化不见面交易方式的，加盖公章、签名等均通过投标文件编制工具加盖电子公章、签字、签章或印鉴。
























一、投标文件封面


投 标 文 件







项 目 名 称：               
项 目 编 号：               
        投标人名称 ：（加盖CA电子公章）
        日      期 ：               


二、开标一览表（实质性格式）
投标人在提交投标文件时，应按照投标工具（苏采云客户端）的提示流程编制提交开标一览表，开标一览表格式以投标工具中的为准。





































 常州新一诚项目管理有限公司                                    公开招标文件
[bookmark: _Toc152683416][bookmark: _Toc152683576][bookmark: _Toc197636588][bookmark: _Toc197636640]
[bookmark: OLE_LINK33][bookmark: _Hlk202794871]三、报价明细表（实质性格式）
项目编号/包号：__________________项目名称_______________________
	序号
	供应商名称
	报价（优惠率）

	
	
	大写
	小写

	
	
	百分之    
	     %



注：1.本表必须按包分别填写。
2.本项目采用优惠率报价，最终工程结算价格按照经审计后的工程造价，以中标优惠率计算（例如：中标优惠率5%，则结算价格为经审计后的工程造价*（1-5%））。

投标单位名称：（加盖CA电子公章）
日期：     年    月    日







常州新一诚项目管理有限公司                                     公开招标文件

[bookmark: _Toc152683417][bookmark: _Toc152683577][bookmark: _Toc197636589][bookmark: _Toc197636641]四、中小企业声明函（实质性格式）
[bookmark: _Toc311189788]中小企业声明函(工程、服务)
本公司（联合体）郑重申明,根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）的规定，本公司（联合体）参加          （采购单位名称）的      （项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1、       （标的名称），属于            （磋商文件中明确的所属行业），承接企业为       （企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于       （中型企业、小型企业、微型企业）。
2、       （标的名称），属于            （磋商文件中明确的所属行业），承接企业为       （企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于       （中型企业、小型企业、微型企业）。
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大型企业的情形，也不存在与大型企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：（加盖CA电子公章）  
日期：   年   月   日

注：1、从业人员、营业收入和资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2、中小企业划型标准规定参考《工信部联企业[2011]300号》
五、残疾人福利性单位声明函（实质性格式）
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位（请进行勾选）：
□不属于符合条件的残疾人福利性单位。
□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


投标单位名称：（加盖CA电子公章）
日期：     年    月    日


[bookmark: OLE_LINK16]六、关于符合本国产品标准的声明函（实质性格式）

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 （产品名称1） 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：
日期：    年   月   日
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
6.用斜线划除的地方无需填写。
常州新一诚项目管理有限公司                                     公开招标文件

[bookmark: _Toc373054875][bookmark: _Toc425][bookmark: _Toc29116][bookmark: _Toc30417][bookmark: _Toc152683419][bookmark: _Toc152683579][bookmark: _Toc197636591][bookmark: _Toc197636643]七、项目实施方案 

采购文件中提出的需求是最基本的服务要求，各投标人须响应这些要求，并可以在此基础上，根据自身优势进一步优化。本方案可包括（但不限于）以下内容：
0. 详细实施方案
0. 投标人应就人员配备、技术保证、项目质量、服务期限等做出承诺
0. 对原始资料的调查与收集
0. 合理化建议（并提出相应可行的解决办法）
0. 需要招标人协助的事项
0. 投标人认为需要添加的内容

投标单位名称：（加盖CA电子公章）
日期：     年    月    日


[bookmark: _Toc152683420][bookmark: _Toc152683580][bookmark: _Toc197636592][bookmark: _Toc197636644]八、基本服务承诺书

1. 我单位确保按中标结果确定价格并及时提供货物或服务。
二、承诺的基本服务：（质保期、交货日期、是否响应付款方式等）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
三、需要采购人提供的配合：
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
四、其他服务承诺：
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　


投标单位名称：（加盖CA电子公章）
日期：     年    月    日


九、法人授权书（实质性格式）
[bookmark: _Hlk152171232]本授权书声明：____________（供应商名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就           （项目名称，项目编号/包号）采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。
本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

    被授权人身份证号码：                              
被授权人联系电话：（手机）                          
法定代表人身份证号码：                      
法定代表人联系方式（手机）：              

授权单位名称：（加盖CA电子公章）
                             单位地址：                     
[bookmark: _格式3__银行出具的资信证明][bookmark: _Hlt26671380][bookmark: _Hlt26955070]                              日期：
注意事项：需附法定代表人第二代居民身份证复印件（正反面）和被授权人第二代居民身份证复印件（正反面）。


十、资格承诺声明函（实质性格式）
致本项目采购单位及常州新一诚项目管理有限公司：
按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条及采购文件的规定，我单位郑重声明如下：
一、我单位全称为                      ，注册地点为                        ，统一社会信用代码为                   ，法定代表人（单位负责人）为                    。        
二、我单位具有独立承担民事责任的能力。
三、我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。
四、我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。
五、我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。
六、我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。（重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）
七、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。
我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。


投标单位名称：（加盖CA电子公章）
法定代表人（负责人）：
日期：    年   月   日


十一、政府采购供应商信用承诺书（实质性格式）
为维护公开、公平、公正的政府采购市场秩序，树立诚实守信的供应商形象，本单位在参与政府采购活动中,自愿作出以下承诺：
一、严格遵守国家法律、法规和规章，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。
二、本单位已经阅读并充分理解《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》，自愿按照《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》规定，发生失信行为将记录并公开到“信用常州”、常州市政府采购网。
三、本单位提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料均合法、真实、有效，无任何伪造、修改、虚假成分，并对所提供资料的真实性负责。
四、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任。
五、承诺本单位自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督。
六、承诺本单位自我约束、自我管理，重合同、守信用，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、价格欺诈、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益。
七、承诺本单位在信用中国（江苏）网站中无违法违规、较重或严重失信记录。
八、承诺本单位提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则。
九、根据政府采购相关法律法规的规定需要作出的其他承诺。
十、承诺本单位若违背承诺约定，经查实，愿意接受行业主管部门和信用管理部门相应的规定处罚，承担违约责任，并依法承担相应的法律责任。
十一、承诺本单位同意将以上承诺事项上网公示，违背承诺约定行为将作为失信信息，记录到常州市公共信用信息系统，并予以公开。


投标单位名称：（加盖CA电子公章）
法定代表人（负责人）：
年   月   日


[bookmark: _Toc152683421][bookmark: _Toc152683581][bookmark: _Toc197636593][bookmark: _Toc197636645]十二、投标函（实质性格式）
致：常州新一诚项目管理有限公司
根据贵方的           （项目名称，项目编号/包号）招标文件，正式授权下述签字人_________________(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。
据此函，兹宣布同意如下：
1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的服务）。
2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。
3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。
4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。
5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。
6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。
7.与本投标有关的正式通讯地址为：
地          址：
邮          编：
电          话：
传          真：
投标人开户行：
账          号： 


投标单位名称：（加盖CA电子公章）
日期：     年    月    日


[bookmark: _Toc152683422][bookmark: _Toc152683582][bookmark: _Toc197636594][bookmark: _Toc197636646]十三、技术偏离表（实质性格式）
采购项目编号：       
	序号
	名称及内容
	招标文件技术参数
	投标文件技术参数
	证明材料
	
偏离情况


	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	


                                                                                                                                                                                    

投标单位名称：（加盖CA电子公章）
日期：     年    月    日
注意事项：
1. 请按上表格式，依照采购文件项目要求相应内容逐项响应。
2、如根据采购文件要求需提供“证明材料”的，需填写证明材料名称；采购文件未要求提供“证明材料”的，可不填写。
3、如投标人提供的货物或服务与招标文件的要求存在偏离，偏离情况可填写“正偏离”或“负偏离”；如完全满足招标文件要求，偏离情况填写“完全满足”即可。


[bookmark: _Toc152683423][bookmark: _Toc152683583][bookmark: _Toc197636595][bookmark: _Toc197636647]十四、其他格式材料
1、参加本项目人员一览表

项目编号：                     
	序号
	姓名
	性别
	年龄
	毕业学校和学历
	专业
	职称
	专业培训及证书
	责任
或分工
	项目经历或主要工作
业绩

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 



注：参加本项目人员须是供应商正式职工。

投标单位名称：（加盖CA电子公章）
日期：     年    月    日

2、相关业绩案例一览表

项目编号：                   
	项目时间
	项目甲方单位
	项目名称
	合同金额
	项目甲方单位地址
	项目甲方联系电话

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	




投标单位名称：（加盖CA电子公章）
日期：     年    月    日


3、关于招标文件的询问内容

项目名称：
采购编号：
内容：



被授权人姓名：                   
被授权人身份证号码：                              
被授权人联系电话：（手机）                          





投标单位名称：（加盖公章）
法定代表人或被授权人（签名或盖章）：
时间：    年   月  日
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