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[bookmark: _Toc28972][bookmark: _Toc228679947][bookmark: _Toc417477665][bookmark: _Toc258329824]第一章 招标公告
项目概况
大学生综合实践实训基地改造项目JSZC-320000-NJGJ-G2026-0028招标项目的潜在投标人应在江苏政府采购“苏采云”系统获取招标文件，并于2026-11-27  9时00分（北京时间）前递交投标文件。
[bookmark: _Toc4367][bookmark: _Toc35393621][bookmark: _Toc28359002][bookmark: _Toc28359079][bookmark: _Toc35393790][bookmark: _Hlk24379207]一、项目基本情况
项目编号：JSZC-320000-NJGJ-G2026-0028
项目名称：大学生综合实践实训基地改造项目
预算金额：222万元
最高限价：211.130833万元
招标方式：公开招标
采购需求：大学生综合实践基地改造项目总建筑面积约3200㎡，建筑层数2层。一层设置多功能教室101（合唱、汇报、路演通用）、多功能教室102（美育、学生活动、座谈会等多功能场所）、多功能教室103（天籁歌团）、活动室104（社团舞蹈排练）、活动室105（跆拳道、武术训练场地）及走廊等公共区域。二层设置多功能教室201、多功能教室202（舞蹈教室）、多功能教室203。具体要求详见工程量清单及设计图纸。
合同履行期限：120日历天。
本项目（是/否）接受联合体投标：否。
[bookmark: _Toc35393791][bookmark: _Toc28359080][bookmark: _Toc28359003][bookmark: _Toc10863][bookmark: _Toc35393622]二、申请人的资格要求
（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
1.具有独立承担民事责任的能力；
2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
6.法律、行政法规规定的其他条件。
[bookmark: _Toc28359004][bookmark: _Toc28359081]（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业，投标人应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位之一。
（三）本项目的特定资格要求：
1.供应商须具备有效的【专业承包·建筑装修装饰工程·建筑装修装饰工程二级】（含）以上资质；
2.供应商须具备有效的建筑施工企业安全生产许可证；
3.拟派的项目负责人系已在供应商单位注册并具备有效的【注册二级建造师·建筑工程】（含）以上注册建造师执业资格，具备建设行政主管部门颁发的有效的项目负责人安全生产考核合格证书（B证），且未担任其他在建项目的项目经理；
4.项目负责人不得同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业，仅限于以下情形：
①同时在两个及以上单位签订劳动合同或缴纳社会保险；
②将本人执（职）业资格证书同时注册在两个及以上单位；
③在其他企业担任法定代表人。 
5.项目负责人是非变更后无在建工程；或项目负责人是变更后无在建工程；或因非承包方原因致使工程项目停工超过120天（含），经建设单位同意的；或项目负责人有在建工程，但该在建工程与本次招标的工程属于同一工程项目、同一项目批文、同一施工地点分段发包或分期施工的情况且总的工程规模在项目负责人执业范围之内。【注：以上在建工程是指在其他“施工项目或工程总承包项目”担任项目负责人（如为工程总承包项目，工程总承包项目经理和施工项目负责人均视为项目负责人）职务】
注：此项评审方式为承诺制，以投标人在投标文件中的《无在建工程投标承诺书》为准。
6.投标人为拟派项目负责人缴纳的养老保险（时间要求：投标截止前近六个月不含投标当月；其他要求：应载明缴费单位名称、姓名、缴费时间，并盖有社保中心章或社保中心参保缴费证明电子专用章，不能提供养老保险缴纳证明的高等院校、科研机构、军事管理、事业单位等的人员，须由所在单位上级人事主管部门提供相应的证明材料），退休人员（不超过65岁）提供退休证明。
7.动态考核：评标时，投标供应商投标所用资质核查结果为不达标的，视为投标人资质条件不符合国家有关规定，或不满足招标文件规定的资格条件。中标公告期间，中标供应商投标所用资质核查结果为不达标的，视为其资质条件不符合国家有关规定。动态监管不合格资质查询网址：https://entq.jsszfhcxjstzhfwpt.com:12443/ms/admin/#/open/dthc-list
（四）本项目其他资格要求：
1.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；
2.投标人单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；
3.凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本项目的采购活动。
[bookmark: _Toc35393792][bookmark: _Toc35393623][bookmark: _Toc27684]三、获取招标文件
时间：自本公告发布之日起5个工作日
[bookmark: _Toc28359082][bookmark: _Toc28359005][bookmark: _Toc35393793][bookmark: _Toc35393624]地点：江苏政府采购“苏采云”系统
方式：供应商完成注册并办理CA证书后登录江苏政府采购“苏采云”系统下载本项目招标文件。
售价：0.00元
[bookmark: _Toc21177]四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
时间：2026-11-27  9:00（北京时间）
地点：江苏政府采购“苏采云”系统不见面开标大厅
[bookmark: _Toc28359084][bookmark: _Toc23625][bookmark: _Toc35393794][bookmark: _Toc28359007][bookmark: _Toc35393625]五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
[bookmark: _Toc35393795][bookmark: _Toc1626][bookmark: _Toc35393626]六、其他补充事宜
[bookmark: _Toc35393627][bookmark: _Toc28359008][bookmark: _Toc35393796][bookmark: _Toc28359085]1.采购项目需要落实的政府采购政策
政府采购促进中小企业发展
政府采购支持监狱企业发展
政府采购促进残疾人就业
政府采购鼓励采购绿色节能环保产品
商品包装环保要求
2.本项目采用网上注册登记方式。潜在投标人访问电子招标投标交易平台的网络地址和方法：
（1）登录http://jszfcg.jsczt.cn/点击“苏采云”进入系统。
（2）“CA数字证书”的获取：投标人需办理CA锁（原国信CA需更换新CA，详见http://jsxcmm.com/help/gys.html）。投标客户端工具及投标人操作手册可访问江苏政府采购网，在“资料下载”处下载《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》。
3.采购代理机构将数据电文形式的招标文件加载至电子招标投标交易平台，供潜在投标人下载或者查阅。
4.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“江苏政府采购网”发布的更正公告。
5.投标人自行踏勘现场，务必认真、仔细阅读合同条款，谨慎报价，严禁恶意竞争、低价中标，一经中标，采购人将严格按照合同条款执行。
6.在评标结束前，各投标人授权代表应保持手机畅通，以便及时澄清答疑。
7.如潜在投标人未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。
[bookmark: _Toc30679][bookmark: _Toc194883467]七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息
单位名称：江苏农牧科技职业学院  
单位地址：江苏省泰州市凤凰东路8号
[bookmark: _Toc28359009][bookmark: _Toc28359086]联系人：陈老师 0523-86158045
技术联系人：殷老师
联系方式：18951175389
2.采购代理机构信息
单位名称：南京国景工程项目管理有限公司
单位地址：泰州市海陵区中嘉装饰城北区24幢5楼（北区西门进去第一个路口右拐金海洋瓷砖旁电梯上5楼） 
联系人：王女士
[bookmark: _Toc28359010][bookmark: _Toc28359087]联系电话：18082337736
3.项目联系方式
项目联系人：王女士
电话：18082337736

[bookmark: _Toc18562]第二章 投标人须知
[bookmark: _Toc19084]投标人须知前附表
	序号
	项目
	内容

	1
	项目名称
	大学生综合实践实训基地改造项目

	2
	招标内容
	大学生综合实践基地改造项目总建筑面积约3200㎡，建筑层数2层。一层设置多功能教室101（合唱、汇报、路演通用）、多功能教室102（美育、学生活动、座谈会等多功能场所）、多功能教室103（天籁歌团）、活动室104（社团舞蹈排练）、活动室105（跆拳道、武术训练场地）及走廊等公共区域。二层设置多功能教室201、多功能教室202（舞蹈教室）、多功能教室203。具体要求详见工程量清单及设计图纸。

	3
	工期及
建设地点
	（1）工期：120日历天。
（2）建设地点：江苏农牧科技职业学院凤凰路校区。

	4
	最高投标限价
	最高投标限价为：211.130833万元。
各投标人的投标报价不得超过招标文件规定的最高投标限价，否则按无效投标文件处理。

	5
	合格投标人
资格要求
	详见第一章招标公告“二、申请人的资格要求”。

	6
	联合体投标
	☑不接受，招标文件中有关联合体规定均不适用。
□接受 

	7
	现场考察
	☑不组织，自行考察。如投标人需自行考察，费用自理。
□组织，考察时间：/年/月/日/时
        集合地点：/
联系人： /      联系电话： /  

	8
	投标答疑会
	☑不召开
口召开，召开时间：/年/月/日/时
召开地点：/

	9
	投标人提出疑问截止时间
	时间：2026年11月13日11时30分前

	10
	投标货币
	人民币

	11
	合同方式
	☑固定单价合同，工程量按实结算。
□固定总价合同
□其他：

	12
	投标保证金
	依据苏财购〔2020〕52号文件精神，本项目免收投标保证金。

	13
	投标文件
有效期
	 90 日历天（从投标截止之日算起）

	14
	投标截止时间
	时间：2026年11月27日9时00分

	
	投标地点
	地点：江苏政府采购“苏采云”系统不见面开标大厅 

	15
	开标时间和
地点
	时间：2026年11月27日9时00分
地点：江苏政府采购“苏采云”系统不见面开标大厅 

	16
	评标办法
	□综合评分法
☑最低评标价法  

	17
	定标办法
	采购人根据评标委员会推荐的中标候选人顺序确定中标供应商。

	18
	履约保证金
	□不提交，招标文件中有关履约保证金的规定均不适用
☑提交：
履约保证金金额：签约合同价的10% 
形式：保函、电汇、转账、支票、汇票、保证保险等非现金形式
提交时间：收到中标通知书后3日内，并在签订合同前提交。
退还时间：项目竣工验收合格后退还（无息）。

	19
	签订合同
	中标通知书发出之日起 30 日内
签订合同地点：江苏农牧科技职业学院

	20
	付款方式
	在签订合同前，中标人须在收到中标通知书后3日内向采购人缴纳中标价的10%作为履约保证金至采购人指定账户（工程竣工验收合格后退还）；合同签订后，支付合同价的30%；工程竣工验收合格后付至合同价的80%；工程竣工结算核对并经双方确认签字后付至双方确认价的100%，同时中标方支付结算价款的3%至采购人指定账户作为质量保证金，待缺陷责任期满2年后退还。（所有付款均无息）

	21
	中标服务费
	本项目招标代理服务费由中标供应商支付。根据合同约定，招标代理服务费计算金额参照苏政采协〔2024〕20号所规定的收费标准计取，计算基数为中标价，实收金额=计算金额×42.65%。如计算出的代理服务费低于3000元的，则按3000元收取；最高收取18000元。
	中标或者成交金额
	费率
	备注

	最低收费金额（100万元（不含）以下项目）
	5000元
	分档累计计算

	100万元-400万元（含400万元）
	1.5%
	


请各供应商在报价时考虑，确定中标供应商后领取中标通知书前一次性缴纳给招标代理服务机构。

	22
	其他
	解释：本文件的解释权属于采购人（或代理机构）。

	23
	投标文件要求
	投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件，并通过“苏采云”平台递交投标文件。
中标通知书发出后，中标供应商需从系统中打印全套纸质电子投标文件3份，并按招标文件要求加盖相应印章提交给招标代理机构。

	24
	供应商管理实施细则
	落实江苏农牧科技职业学院文件要求：
《江苏农牧科技职业学院采购供应商管理实施细则》（苏牧〔2025〕90号）（https://www.jsahvc.edu.cn/zcgl/2025/0701/c2858a168884/page.htm）



[bookmark: _Toc32255]一、说明和释义
1. 说明 
1.1 本招标文件仅适用于南京国景工程项目管理有限公司组织的招标活动。
1.2 本次招标活动及因本次招标产生的合同受中国法律制约和保护。
1.3 本招标文件的解释权属于采购人（或代理机构）。
2. 词语释义
2.1 采购人：指依法进行采购的国家机关、事业单位、团体组织。
2.2 供应商、投标人：指向采购人提供货物、工程或服务的法人、其他组织或者自然人，不包括其分公司。
2.3 采购代理机构：指依法接受采购人委托，从事货物、工程和服务等采购招标代理业务的社会中介机构。
2.4 招标采购单位：采购人及采购代理机构的统称。
2.5 评标委员会：是指在招标投标和采购活动中，依法由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组建，负责对投标文件进行评审并提出评审意见的临时性权威机构。
2.6 响应：投标人根据采购人或采购代理机构发售的招标文件，编制投标文件并按规定投标的行为。
2.7 知识产权：指专利权、商标权、著作权等无形财产专有权的统称。
2.8 天：日历天。
2.9 服务地点：合同中明确约定的乙方履行服务的最终地点。
2.10 不可抗力：不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况。
2.11 实质性响应：满足有关本次采购标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等要求。
2.12 书面形式：指书面文字、合同书、信件等可以有形地表现所载内容的形式。
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3. 合格投标人资格要求
3.1详见投标人须知前附表规定。
4. 投标人
应在江苏政府采购“苏采云”系统（http://jszfcg.jsczt.cn/下同）下载招标文件及有关资料，按招标文件要求提交全部资料并对招标文件各项内容做出实质性响应。
5． 投标人代表
5.1 投标人代表指全权代表投标人参加投标活动并签署投标文件的人，如果投标人代表不是法定代表人，须持有《法定代表人授权委托书》（详见统一格式）。
6.不接受联合体投标。
7.投标人有下列情形之一的，不能参加本次投标：
（1）与其他参与本项目投标人单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系；或与招标人存在利害关系，可能影响招标公正性的；
（2）处于被责令停业、财产被接管、破产状态，或投标资格被取消、暂停且尚在暂停期限内的；
（3）投标截止时间前3年内，存在经生效行政处罚决定书、人民法院生效判决书或者仲裁裁决书认定的骗取中标、严重违约或重大工程质量问题的； 
（4）被 “信用中国” 网站列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单，或被中国政府采购网列入政府采购严重违法失信行为记录名单的；
（5）投标人发生合并、分立、收购等主体重大变化，未按规定书面告知招标人，且不再具备招标文件规定资格条件或影响招标公正性的；
（6）存在法律、行政法规规定不得参加投标的其他情形。
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8.招标文件
投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件作出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。
9.现场考察 
9.1 投标人应按招标文件中所述时间对有关现场和周围环境进行认真充分的考察，以获取编制投标文件和签署合同所需的信息。考察现场所发生的费用由投标人自己承担。
9.2 招标采购单位向投标人提供的有关现场的资料和数据，是招标采购单位现有的并认为能使投标人可利用的资料。招标采购单位对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。
9.3 经招标采购单位允许，投标人可为考察目的进入招标采购单位的项目现场，但投标人不得因此使招标采购单位承担有关的责任和蒙受损失。投标人应承担考察现场的责任和风险。
9.4 投标人应在现场考察时，熟悉现场及周围交通道路等情况，以获得一切可能影响其投标的直接资料。投标人中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向招标采购单位提出任何索赔的要求，对此招标采购单位不承担任何责任并将不做任何答复与考虑。
10. 招标文件的澄清和修改
10.1 投标人在获取招标文件后，若有问题需要询问和澄清，应在前附表规定的时间提出。
10.2 如需召开投标答疑会的，招标采购单位将按前附表规定的时间、地点召开招标答疑会。
10.3 迟于前附表规定时间提出的询问和疑问，采购人和采购代理机构有权拒绝回答，也不承担由此对投标人投标结果造成的影响。
10.4 在投标截止时间15日前，招标采购单位无论出于自己的考虑，还是出于对投标人提问的澄清，均可对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改。如需对招标文件进行澄清或修正，采购人将在江苏政府采购网发布更正公告，该澄清或修正的内容为招标文件的组成部分。投标人应在投标截止时间前关注原招标公告媒体上发布的相关更正公告。因投标人未尽注意义务，未及时全面地关注更正公告导致其提交的投标材料不符合招标文件要求，而造成的损失及风险（包括但不限于未中标）由投标人自行承担。
10.5 为使投标人有足够的时间按招标文件的修改要求考虑修正投标文件，或出于其他原因，招标采购单位有权推迟投标截止日期和开标日期，并将此变更通知所有招标文件的收受人。
10.6 招标文件的更正（含澄清、修改等）内容与原招标文件在同一内容上表述不一致时，以发出日期最接近开标时间的公告为准。
10.7 招标文件的更正（含澄清、修改等）内容将作为招标文件的组成部分，对投标人起约束作用。
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11. 投标文件计量单位和使用文字
11.1 投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，均应使用中华人民共和国法定计量单位。
11.2 投标文件应使用中文编制，投标文件中必须使用其他文字的，必须附有中文译本，且以中文译本为准。对于未附有中文译本或中文译本不准确的投标文件可能引起的对投标人不利的后果，招标采购单位概不负责。
11.3 投标人应当同时凭CA数字证书登录“江苏政府采购‘苏采云’系统”，并在投标截止时间前上传电子投标文件。
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12.1 投标人应保证在本项目使用任何产品（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其他知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其他知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。
13. 投标文件的组成
13.1 投标函（格式见附件）；
13.2 资格、资信等证明文件
（1）关于资格的声明函（格式见附件）；
（2）投标人法定代表人授权委托书（格式见附件，法定代表人亲自参加投标的提供法定代表人身份证扫描件或复印件）、投标人法定代表人授权代表身份证扫描件或复印件（法定代表人亲自参加投标的除外）； 
（3）具有独立承担民事责任的能力：法人或其他组织的营业执照或相关部门的登记证明文件扫描件或复印件；
（4）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：提供投标人近六个月中任意一个月份（不含投标文件递交当月）的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的近两年中任意一个年度的审计报告扫描件或复印件；其他组织、自然人及成立未满一年的法人应提供银行出具的资信证明；
（5）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供投标人近六个月中任意一个月份（不含投标文件递交当月）依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料；投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的，应提供证明材料，企业成立不满一个月的可不提供；
（6）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（格式自拟）；
（7）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式见附件）；
（8）落实政府采购政策需满足的资格要求证明材料：中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函或监狱企业的证明资料（格式见附件）；
（9）企业资质证书、安全生产许可证；（扫描件或复印件）
（10）项目经理注册建造师证书、安全生产考核B证、养老保险缴纳证明[退休人员（不超过65岁）提供退休证明]；（扫描件或复印件）
（11）无在建工程投标承诺书（格式见附件）；
（12）承诺书（格式见附件）。
13.3 开标一览表（格式见附件）；
13.4 已标价的工程量清单（格式见附件）；
13.5 商务偏离表（格式见附件）；
13.6 技术偏离表（格式见附件）；
13.7 政府采购供应商信用承诺函（格式见附件）；
13.8 其他（投标人认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加）。
上述13.1-13.7项投标人必须按要求全部提供，否则投标文件无效。如上述资格证明文件遇年检、换证，则必须提供法定年检、换证单位出具的有效证明扫描件或复印件。如上述资格证明文件第13.2（4）、13.2（5）两项遇有国家相关政策规定可不具备的情况，应提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明扫描件或复印件。投标人法定代表人或法定代表人授权代表为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其他可在中国大陆有效居留的许可证明。
14. 投标文件编制及递交要求
14.1 所有文件、往来函件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号例外）。
14.2 投标文件由投标人按要求参考给定格式如实填写（编写），须有投标人（盖章）、法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章，方为有效，未尽事宜可自行补充。
14.3 如无特别说明，投标人报价一律以人民币为投标结算货币，结算单位为“元”。
14.4 投标文件不应有涂改、增删和潦草之处，如有必须修改时，修改处必须有投标人盖章、法定代表人或法定代表人授权代表的签字。
14.5 投标费用自理。
14.6 投标人应当同时凭CA数字证书登录“江苏政府采购‘苏采云’系统”，并在投标截止时间前上传电子投标文件。
15. 投标报价编制要求的说明
15.1 投标人对《开标一览表》中的全部的报价应包括在本项目合同期内所需要的全部费用，包括所需要的人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费、利润、措施项目费（含单价措施项目费和总价措施项目费）、其他项目费、规费、税金、有关文件规定的政策性调价等以及各种可能发生的风险费用和招标文件约定的其他各项费用。
投标人要认真阅读清单，慎重报价。采购人不再支付报价以外的任何费用。
15.2 投标人应对招标文件内所要采购的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其标书将被拒绝。
15.3 一项投标内容只允许一个报价，招标采购单位不接受任何有选择性地投标报价。
15.4 投标文件报价中的单价和总价全部采用人民币表示，除非合同的特殊条款另有规定。
16. 投标保证金
依据苏财购〔2020〕52号文件精神，本项目免收投标保证金。
17. 投标文件的有效期
17.1在本招标文件前附表规定的投标文件有效期内，投标人所提交的投标文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标文件，将被认定为未实质性响应招标文件要求。
17.2在特殊情况下，招标采购单位可与投标人协商延长投标书的有效期。这种要求和答复都应以书面形式进行。同意延长有效期的投标人不能修改投标文件。拒绝接受延期要求的投标人的投标将被拒绝。
18. 投标文件的拒收
采购人拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。
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19.投标文件的递交
19.1电子投标文件的递交
投标人应当按照《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。
20.投标截止日期
20.1投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。
20.2采购人可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。
20.3在投标截止时间止，招标采购单位收到的投标文件少于三份，招标采购单位有权宣布本次招标失败。
21. 投标文件的修改和撤回
21.1投标文件的撤回
投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》。
21.2 投标文件的修改
投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》。
21.3在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。
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22. 开标
22.1采购人将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》规定，参加开标活动。
22.2开标仪式由采购代理机构组织。“江苏政府采购‘苏采云’系统”将自动对项目进行开标，并宣读各投标人的《开标一览表》。
22.3投标人在开标过程中涉及的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》规定执行。投标人在苏采云系统规定时间内未解密，超时视同解密失败，视为放弃投标。
22.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》规定提出，如“江苏政府采购‘苏采云’系统”中《开标一览表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。
22.5开标时，投标文件中开标一览表内容与已标价的工程量清单内容不一致的，以开标一览表为准。
投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。
对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。
22.6投标人未参加开标的，视同认可开标结果。
23. 评标委员会
23.1评标委员会由招标采购单位依法组建，负责本项目的评标事务。
23.2评标委员会应当独立履行下列职责：
23.2.1审查投标文件是否符合招标文件的要求，并作出评价；
23.2.2可以要求投标人对投标文件有关事项作出解释或澄清；
23.2.3推荐中标候选人名单，或者受采购人委托按照事先确定的办法直接确定中标供应商；
23.2.4向招标采购单位或者有关部门报告非法干预评标工作的行为。
23.3评标委员会成员应当履行下列义务：
23.3.1遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；
23.3.2按照招标文件规定的评标办法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任；
23.3.3对评标过程和结果，以及投标人的商业秘密保密；
23.3.4参与评标报告的起草；
23.3.5配合相关部门的投诉处理工作；
23.3.6配合招标采购单位答复投标人提出的质疑。
24. 评标内容的保密
24.1公开开标后，直到宣布授予中标供应商合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，有关授予合同的信息都不应向投标人或与评标无关的其他人泄露。
24.2在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标人对招标采购单位和评标委员会成员施加影响的任何行为，都将取消其投标资格。
24.3在评标期间，招标采购单位将通过指定联络人与投标人进行联系。
25.对投标文件初审
25.1投标文件初审分为资格性检查和符合性检查。
25.1.1资格性检查。依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明、投标保证金等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。
25.1.2符合性检查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
25.2开标后，评标委员会将审查投标文件是否实质性响应招标文件的要求、内容是否完整、价格构成有无计算错误、文件签署是否齐全等。投标文件属下列情况之一的，评标委员会将按无效投标处理：
投标人有下列情况之一者，投标文件无效：
1）投标人未在规定时间内成功解密电子投标文件的；
2）投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的；
3）投标文件未按照招标文件要求加盖电子签章或签署；
4）投标人的法定代表人授权代表，无法定代表人授权委托书的；
5）不具备招标文件中规定的资格要求或未按招标文件规定的要求提供资格、资信证明文件的；
6）被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人名单、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的；
7）投标文件未按招标文件规定的内容和要求填写的；
8）投标文件中有招标文件未允许提供的选择性内容；
9）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制的；
10）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜的（包含使用同一MAC地址的计算机提交或者解密电子投标文件的情形）；
11）不同投标人投标文件制作的MAC地址一致；
12）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人的；
13）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异的；
14）不同投标人的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；
15）项目（标段）投标总价或单价超过本项目（标段）预算或最高限价的；
16）提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格证明文件等）；
17）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
18）根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）文件要求，评标委员会对于报价异常低价情况启动审查程序后，报价人不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的；
19）除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的；
20）投标文件内容不全或不符合招标文件中规定的其他实质性要求的；
21）改变招标文件中规定的暂列金额、专业工程暂估价的；
22）改变或者遗漏工程量清单中给出的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量的；
23）法律法规和招标文件规定的其他无效情形。
25.3按照22.5条款修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。其修正经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。
25.4招标采购单位对投标文件的判定，只依据投标内容本身，不依靠开标后的任何外来证明。
25.5招标采购单位将拒绝被确定为非实质性响应的投标，投标人不能通过修正或撤销不符之处而使其投标成为实质性响应的投标。
26.投标的澄清
26.1对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会有权以电子函件形式要求投标人对其投标文件作出必要的澄清、说明或者纠正，但并非对每个投标人都作出澄清要求。接到评委会澄清要求的投标人应派人按评委会规定的时间和格式在“江苏政府采购‘苏采云’系统”中作出澄清，由其授权的代表签字，澄清的内容作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何更改。具体操作方式见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》。接到评委会澄清要求的投标人如未按规定作出澄清，其风险由投标人自行承担。
27.废标
27.1 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：
（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作出实质性响应的投标人不足三家；
（2）出现影响采购公正的违法、违规行为；
（3）投标人的报价均超过采购预算，采购人不能支付的；
（4）因重大变故，采购任务取消；
（5）因“江苏政府采购‘苏采云’系统”重大故障，无法继续开评标。
28. 投标文件的评价和比较
28.1评标委员会按招标文件规定的评标方法和标准，对符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。
28.2最低的投标报价或最高的折扣比例是中标的重要条件，但不是唯一条件。
29.质疑处理
29.1 提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。潜在投标人依法获取其可质疑的招标文件的，可以对招标文件提出质疑。
29.2投标人认为招标文件、招标过程和招标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向招标采购单位提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：
29.2.1对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；
29.2.2对招标过程提出质疑的，为各招标程序环节结束之日；
29.2.3对中标或者中标结果提出质疑的，为中标或者中标结果公告期限届满之日。
投标人应当在法定质疑期内一次性提出针对同一招标程序环节的质疑。投标人如在法定期限内对同一招标程序环节提出多次质疑的，代理机构、采购人将只对投标人第一次质疑作出答复。
29.3质疑函必须按照《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。投标人如组成联合体参加投标，在《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。
29.4采购人及代理只接收以纸质原件形式送达的质疑。质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。
29.5 以下情形的质疑不予受理：
29.5.1内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑；
29.5.2超出政府采购法定期限的质疑；
29.5.3以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑；
29.5.4未参加投标活动的投标人或在投标活动中自身权益未受到损害的投标人所提出的质疑；
29.5.5投标人组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。
29.6投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚，并记录该供应商的失信信息。
[bookmark: _Toc17251]七、授予合同
30. 中标供应商的确认
30.1评标委员会按招标文件规定的评标方法和标准进行详细评审后，按招标采购单位的委托向招标采购单位推荐中标候选人或根据采购人授权直接确定中标供应商。
30.2中标无效的确认：
（1）提供虚假材料谋取中标的；
（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；
（3）与招标采购单位、其他投标人恶意串通的；
（4）向招标采购单位行贿或者提供其他不正当利益的；
（5）在招标过程中与招标采购单位进行协商谈判、不按照招标文件和中标供应商的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；
（6）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。
投标人有上述（1）至（5）项情形之一的，中标无效。有上述（1）至（6）项情形之一的，处以政府采购项目中标金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以公告，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机构吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。
30.3经评标委员会评审并确定中标供应商后，招标采购单位将在规定的时间内将中标结果在相关媒体上予以公告。各投标单位如对公告结果有异议，应在29.2规定的时间内，以书面形式向招标采购单位提出质疑，同时该质疑应由投标单位法定代表人或参加投标的委托代理人签署。招标采购单位将在收到经投标单位法定代表人或参加投标的委托代理人签署的书面质疑后7个工作日内，对质疑内容作出答复。如投标单位在规定时间后向招标采购单位提出质疑或质疑未经投标单位法定代表人或参加投标的委托代理人签署，招标采购单位有权对该质疑不予答复。
31. 合同授予标准
31.1招标采购单位将把合同授予其投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人。
32. 中标通知书
32.1确定中标供应商后，在投标文件有效期截止前，招标采购单位应当向中标供应商发出中标通知书，中标通知书对采购人和中标供应商具有同等法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标供应商放弃中标，应当承担相应的法律责任。
32.2中标通知书将成为合同的组成部分。
32.3招标采购单位对未中标投标单位不承担解释未中标原因的义务。
33.履约保证金
33.1中标供应商应按投标人须知前附表规定提交履约保证金。
33.2中标供应商必须在合同签订前按规定将履约保证金交至采购人指定账户。中标供应商未按上述要求提交履约保证金的，采购人可取消其中标资格。
33.3履约保证金（无息）将在项目竣工验收合格后退还给中标供应商。
33.4履约保证金用以约束中标供应商在合同履行中的行为，弥补合同执行中由于中标供应商自身行为可能给采购人带来的各种损失。
34. 合同的签订
34.1中标供应商应按中标通知书中规定的时间和地点，由法定代表人或委托代理人与采购人代表签订合同。
34.2 签订合同及合同条款应以招标文件和中标供应商的投标文件及其澄清文件为依据。
34.3 中标供应商无正当理由拒签合同的，或在签订合同时向采购人提出附加条件或者更改合同实质性内容的，采购人可取消其中标资格，同时由中标供应商承担相应的法律责任。
35. 政府采购政策
35.1 中小微型企业：根据财政部 工业和信息化部《关于印发〈政府采购促进中小企业发展管理办法〉的通知》（财库〔2020〕46号）的相关规定，以及江苏省财政厅《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（苏财购〔2022〕45号）执行。如供应商认定本企业为中型、小型、微型企业，则需根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）提交《中小企业声明函》并加盖公章。
35.2残疾人福利性单位：根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的相关规定执行。如供应商为残疾人福利性单位，则视同小型、微型企业。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。如供应商认定本企业为残疾人福利性单位，应提交《残疾人福利性单位声明函》并加盖公章。
35.3 监狱企业：根据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的相关规定执行。如供应商为监狱企业，则视同小型、微型企业。监狱企业视同小型、微型企业的，不重复享受政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
35.4 绿色采购：根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《财政部、生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）等相关文件的规定，对属于《节能产品政府采购品目清单》政府强制采购产品的，按文件执行。
35.5 根据《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）的要求，商品使用的塑料、纸质、木材等包装需达到环保要求。
35.6 根据苏财购〔2023〕150号文《江苏省财政厅 国家金融监督管理总局江苏监管局 江苏省地方金融监督管理局关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，履约保证金（如有）接收电子履约保函（保险）。
35.7 若供应商提供的《中小企业声明函》《残疾人福利性单位声明函》及监狱企业认定证明等材料为虚假材料，按照《中华人民共和国政府采购法》相关规定处理并报请政府采购监管部门给予行政处罚。
35.8 专门面向中小微企业采购的项目，小微企业不再享受价格扣除优惠政策。
35.9 未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。
35.10 本项目所属行业为  建筑业  。
36. 特别提醒
36.1 投标单位如有提供不实评审材料，弄虚作假者，一律作无效投标处理，该不良行为将予以公示。
[bookmark: _Toc409438818]36.2 在本项目评审结束前，各投标人授权代表应保持手机畅通，如有必要需投标人针对自身投标文件进行澄清的，投标人需在第一时间配合评委会的询问进行澄清。接到评委会澄清要求的投标人如未按规定作出澄清，其风险由投标人自行承担。
36.3 投标文件中需签字或盖章处均可用电子签名或电子章代替。
[bookmark: _Toc388026586][bookmark: _Toc4235]
第三章 采购需求
[bookmark: _Toc22174][bookmark: _Toc388026588][bookmark: _Toc409438821]一、招标要求
1.招标工期：120日历天。
2.质量标准： 合格  ；缺陷责任期：两年。
[bookmark: _Toc16560]二、项目建设内容
1.项目地点：江苏农牧科技职业学院凤凰路校区
2.建设规模：大学生综合实践基地改造项目总建筑面积约3200㎡，建筑层数2层。一层设置多功能教室101（合唱、汇报、路演通用）、多功能教室102（美育、学生活动、座谈会等多功能场所）、多功能教室103（天籁歌团）、活动室104（社团舞蹈排练）、活动室105（跆拳道、武术训练场地）及走廊等公共区域。二层设置多功能教室201、多功能教室202（舞蹈教室）、多功能教室203。具体要求详见工程量清单及设计图纸。
[bookmark: _Toc16073]三、项目具体需求说明
具体内容详见工程量清单及图纸。
[bookmark: _Toc31743]四、施工要求
[bookmark: _Toc296245136]1.投标单位中标后，在施工期间，应对施工人员进行上岗安全培训和安全交底工作，做到规范施工，对整个工程的安全负全责。由于中标供应商安全措施不力造成一切安全事故的责任和因此发生的费用，由中标供应商承担。本工程中标供应商应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除安全隐患。中标供应商必须成立项目安全管理小组，所有工程施工过程中均必须有专职安全管理人员在施工现场，实施安全监督。
2.项目经理及相应资质的专业技术、管理人员未经采购人书面同意，不得调换和撤离，应完全按照项目进度及时到位。采购人有权要求中标供应商撤换工作不负责任、管理不力、贻误工期、造成严重安全事故和项目质量事故、违法乱纪的专业技术、管理人员及项目经理，直至采购人满意为止。如项目经理及相应资质的专业技术人员未按要求到位，视作违约，采购人有权单方面终止合同。
3.所有施工材料质量及施工质量必须严格按照国家规范及江苏省、泰州市相应地方规范、招标文件以及材料厂家的技术规范的有关要求执行。
4.设备、材料要求：
本次招标范围内的设备、材料均由中标供应商根据本招标文件、施工图纸和国家有关规定的具体要求进行采购、运输、检验、保管。相关材料须有产品合格证和质量保证书，符合节能、绿色环保要求和国家规定的技术标准。
5.中标供应商应对施工质量、安全全面负责，如因中标供应商原因造成质量、安全事故，由中标供应商承担一切经济法律责任。
6.施工期间，中标供应商应无条件地接受采购人的质量监督，对提出的质量问题要及时整改，整改完毕后通知采购人检查验收，合格后书面报送采购人备案。
7.中标供应商必须按照工程设计和技术标准施工，不得擅自修改工程设计，不得偷工减料。
8.中标供应商发现设计文件和图纸差错的，应当及时向采购人提出意见和建议，经采购人认可后方可进行修改。
9.中标供应商必须建立健全质量检查制度，严格工序管理，隐蔽工程应在隐蔽前24小时书面通知采购人委托的监理单位检查验收；本着谁施工谁负责产品保护，谁破坏产品谁赔偿的原则，中标供应商必须采取切实有效的成品保护措施。
10.投标人必须对照图纸认真自行踏勘现场（采购人可配合），确保工程竣工并通过所有验收。
11.中标供应商在中标后，实际进场前，须提供主要材料的样品。经采购人、设计单位、监理单位、跟踪审计等参建方现场确认，并签发品牌确认单后，方可投入工程使用。如中标供应商未经确认擅自投入使用，造成的一切损失由中标供应商自行承担。
12.中标供应商在中标后，施工时人、车、物应按学校管理规定执行。
[bookmark: _Toc6287]五、报价要求
1.本项目以人民币报价，包括但不限于施工费、材料设备费、人工费（包括人员工资、福利费、加班费、人身意外伤害险等）、机械设备使用费、耗材费、交通费、项目利润、管理费、税费、措施费、规费及政策性文件规定和合同所包含的所有风险、责任等各项应有费用，采购人不再为本项目支付其他任何费用。  
2.投标人在报价时应考虑各种风险因素，相关风险因素费用包含在报价总价中。风险因素包括现场情况的不确定因素、遇重大活动、检查、突发情况、最低工资调整、物价调整、税费调整等。
3.本工程最高限价为：211.130833万元，投标报价高于最高限价的作无效投标处理；
4.工程量清单、最高投标限价文件前后发出不一致的，以最后发出的为准。投标人应按照工程量清单逐项填写单价及合价。投标人未填写单价及合价的项目，采购人将视为此项费用已包括在工程量清单项目的其他单价及合价中而不予支付。
5.投标报价应包括措施项目费和其他项目费用。
6.投标人分部分项工程量清单综合单价不得高于最高投标限价文件相应分部分项工程量清单综合单价；措施项目费用总金额不得高于最高投标限价文件中措施项目费用总金额，否则作无效投标文件处理。
7.投标文件不得改变或者遗漏工程量清单中给出的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量，否则作无效投标文件处理。
8.投标文件不得改变暂列金额、材料暂估价、专业工程暂估价金额，否则作无效投标文件处理。
9.施工期不因施工场地限制或施工方式等原因而要求变更调整。
[bookmark: _Toc5687]六、合同形式
本项目采用固定单价合同，工程量按实结算。
[bookmark: _Toc29548]七、付款方式
[bookmark: _Toc10422]在签订合同前，中标人须在收到中标通知书后3日内向采购人缴纳中标价的10%作为履约保证金至采购人指定账户（工程竣工验收合格后退还）；合同签订后，支付合同价的30%；工程竣工验收合格后付至合同价的80%；工程竣工结算核对并经双方确认签字后付至双方确认价的100%，同时中标方支付结算价款的3%至采购人指定账户作为质量保证金，待缺陷责任期满2年后退还。（所有付款均无息）
八、履约保证金
本工程履约保证金为中标价的10%，履约保证金在中标后签订合同前，中标供应商自主选择以保函、电汇、转账、支票、汇票、保证保险等非现金形式缴纳至采购人指定账户，在工程竣工验收合格后返还（无息）。
如采用电子履约保函，则相关要求执行市财政局、国家金融监督管理总局泰州监管分局、市地方金融监督管理局转发的《江苏省财政厅 国家金融监督管理总局江苏监管局 江苏省地方金融监督管理局关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》。
[bookmark: _Toc29646]九、补充条款
1.在渣土外运、材料运输、机械设备进退场等工作中，出现与交通运输、城市管理有关的矛盾，协调费由中标供应商自行解决，产生的任何费用由供应商在投标报价时自行考虑。
2.根据《江苏农牧科技职业学院基本建设工程管理办法》及《关于进一步强化采购与招投标管理的意见（试行）》等内控制度要求，本项目严格执行“零变更、无增量”管理原则。投标人须在投标前认真进行现场勘察，充分了解项目实际情况及潜在风险，综合考虑施工条件、技术难度及市场波动等因素，审慎编制投标报价。中标后不得以任何理由提出工程变更或费用增加要求。请各投标人高度重视，理性报价，自行承担因勘察不细、报价不准所导致的一切风险。
3.本项目有跟踪审计单位，跟踪审计费用由基本收费、效益收费、驻场收费组成，其中效益收费全部由施工方支付（下浮44.47%，不要求驻场的不支付驻场费）。
4.工程结算审计：结算审计资料装订成册，经采购人确认后，按苏价服〔2014〕383号文规定收费标准*52.05%，一次性按实结清。单项工程核减率超过10%（含10%）的，其工程结算审计费用全部由施工单位承担；单项工程核减率在10%及其以下的，工程结算审计费用由学校承担。
5.中标供应商应自行处理好材料供应、设备供应等矛盾，如引起施工中断，中断期间不计取任何费用，该风险由供应商在投标报价时自行考虑。
6.施工过程中不得污染损坏周边环境，不得对周边环境造成影响，否则一切责任由中标供应商承担，由此造成的一切损失由中标供应商承担。
7.中标供应商搭建的临时设施和材料堆场必须服从采购人和监理单位的统一管理。如中标供应商不服从，采购人有权对中标供应商进行处罚。
8.中标供应商应根据创建文明施工现场的要求，保证工地周围工程及设施完好。施工期间中标供应商必须服从采购人派出的工程管理人员和监理人员的指导、监督，工程竣工结束后，中标供应商负责清运自身生活、改造拆除等建筑垃圾，保证场地整洁、符合要求。
9.施工用电、用水由中标供应商自行解决，采购人不提供供电接引点、供水接引点，水、电接引的相关费用各供应商自行勘查现场，根据现场实际情况及施工经验自主报价，费用包含在投标报价中。
10.安全生产：
10.1施工现场内及周边须设置施工围栏，临时警示标牌标志、警示灯、夜间照明、夜间交通指示灯（夜间必须正常显示）以及施工现场内、外的临时交通安全设施等，产生的任何费用由供应商在投标报价时自行考虑。
10.2中标供应商要对整个工程的安全负全责，并承担因中标供应商安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用。在工程验收前应向采购人提供招标工程的一套完整的安全资料。本工程中标供应商应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除安全隐患。
10.3施工现场安全文明施工须符合相关规范及上级管理部门要求，如因此造成的工程停工、罚款等损失由中标供应商自行承担，采购人有权保留追究中标供应商相关责任的权利。
11.发生须紧急抢修事故，中标供应商接到事故通知后，应立即到达事故现场抢修。
12.在国家规定的工程合理使用期限内，中标供应商确保该项目工程的质量。因中标供应商原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，中标供应商应承担损害赔偿责任。
13.材料质量检验要求：工程使用的主要材料、设备进场验收及见证取样，必须经采购人、监理单位、审计单位认可，未经采购人、监理单位、审计单位认可，中标供应商不得擅自使用，否则采购人有权没收其履约保证金并终止合同，同时中标供应商须赔偿建设单位实际损失。
14.所供材料货物必须是全新的，原装正品，完全符合国家规定的质量标准。因产品质量或安装不当导致验收不合格，应及时处理直至验收合格，期间产生的一切费用由供应商承担；若二次验收不合格，采购人有权退货。采购人在此期间保留对供应商的索赔权利。
15.对有失信行为的供应商，除给予列入学校采购黑名单，三年内拒绝其参加学校采购活动的，同时给予：
（1）在采购活动环节的，取消其参与本项目的资格。
（2）在合同签订与履约环节，尚未签订合同的，取消其本项目中标（成交）资格。已签订合同的，按合同约定追究违约责任，所交履约保证金不予退还。
（3）在监督检查环节的，按合同约定追究其违约责任。
失信行为清单及认定办法详见《江苏农牧科技职业学院采购供应商管理实施细则》，文件查询网址：https://www.jsahvc.edu.cn/zcgl/2025/0701/c2858a168884/page.htm。
[bookmark: _Toc7315]十、特别提醒
1.项目经理如提供一级注册建造师证书的，请投标人认真阅读《住房和城乡建设部办公厅关于全面实行一级建造师电子注册证书的通知》（建办市〔2021〕40 号），并按该文件提供有效的一级建造师电子注册证书，因一级建造师注册证书作废、无效引起的一切后果由投标人承担。
2.根据《省住房和城乡建设厅关于我省二级建造师、二级造价工程师、二级注册建筑师、二级注册结构工程师注册证书电子证照换发的公告》（2023第26号）文件要求，2024年3月9日起，旧版电子证照停止使用，因拟派项目经理二级建造师注册证书作废、无效引起的一切后果由投标人承担。
3.根据省住房和城乡建设厅《关于部分调整我省建筑施工企业安管人员、建筑施工特种作业人员考核、延期复核及证书管理有关事项的公告》〔2023〕第 5 号，项目负责人安全生产考核合格证书（B 证）需提供新版电子证照，因拟派项目经理安全生产考核合格证书（B 证）作废、无效引起的一切后果由投标人承担。
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[bookmark: _Toc25417]第四章 评标办法及标准
[bookmark: _Toc28294]一、评标办法：
[bookmark: _Hlk106727412][bookmark: _Hlk106725945][bookmark: _Toc47453316][bookmark: _Toc9363439][bookmark: _Toc12708985][bookmark: _Toc12887276][bookmark: _Toc8485125]本项目采用最低评标价法评标。最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。采用最低评标价法时，除算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不得对投标人的投标价格作任何调整。
二、评审与报价修正
（一）开标后先进行资格审查、符合性审查，未通过者不进入价格比较；对含义不明确、表述不一致或有明显文字、计算错误的内容，评标委员会可书面要求投标人澄清、说明或补正，但不得超出投标文件范围或改变实质性内容。
（二）投标报价前后不一致的，按第二章22.5条款进行修正，修正后的报价经投标人书面确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。
[bookmark: _Toc1890]三、政府采购政策价格扣除
本项目专门面向中小微企业采购，小微企业不再享受价格扣除优惠政策。
四、评标标准与排序
评标委员会对通过资格审查、符合性审查的投标，以经算术修正后的评审价格由低到高排序；投标文件满足招标文件全部实质性要求且评审价格最低的投标人为排名第一的中标候选人。评标委员会完成评标后，向采购人推荐合格中标候选人并排序。评审价格相同并列的，由采购人或其委托评标委员会按招标文件规定方式确定，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定。
[bookmark: _Toc17153]五、异常低价投标审查
（一）依据《财政部关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号），出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查：（1）报价低于全部通过符合性审查供应商报价平均值50%的；（2）低于通过符合性审查的次低报价50%的；（3）低于采购项目最高限价45%的（未设最高限价的以预算金额为准）；（4）评标委员会基于专业判断，认为投标人报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
（二）启动审查后，评标委员会应要求相关投标人在评标现场合理时间（一般不少于30分钟）内书面说明成本构成并提供必要证明材料，第（3）项已随投标文件一并提交的可不重复提交；投标人不能证明报价合理性的，作无效投标处理。审查的启动原因、意见和结果应记入评标报告并随证明材料一并归档。
六、定标与顺延
采购人自收到评标报告之日起5个工作日内，按推荐名单顺序确定中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、拒绝签订合同，或未按要求提交履约保证金，或被查实存在影响中标结果违法行为的，采购人可按名单排序依次确定其他候选人为中标人，也可重新开展政府采购活动。
七、未尽事宜
本办法未尽事宜，由评标委员会依据政府采购有关法律法规及招标文件研究处理；本章与法律、行政法规、财政部规章不一致的，以上位规定为准。

[bookmark: _Toc7101]

第五章 合同条款
[bookmark: _Toc296890982][bookmark: _Toc296503025][bookmark: _Toc351203480]合同编号：                                          


建设工程施工合同


项目名称：大学生综合实践实训基地改造项目
发 包 人：江苏农牧科技职业学院
承 包 人：





江苏农牧科技职业学院制

[bookmark: _Toc21546]第一部分 合同协议书

发包人（全称）：江苏农牧科技职业学院  
承包人（全称）：                                  

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平合理和诚实信用的原则，双方就 大学生综合实践实训基地改造项目工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：
[bookmark: _Toc351203481]一、工程概况
1.工程名称：大学生综合实践实训基地改造项目  。
2.工程地点：江苏农牧科技职业学院凤凰路校区内 。
3.工程立项批准文号：             /           。
4.资金来源：财政资金  。
5.工程内容：大学生综合实践实训基地改造项目，具体详见施工图、工程量清单及招标文件 。
6.工程承包范围：
详见作为本合同附件且经双方签字盖章确认的已标价工程量清单，该附件与本合同具有同等法律效力  。
[bookmark: _Toc351203482]二、合同工期
计划开工日期：202X年  月     日（以开工令为准）。
计划竣工日期：202X年  月     日。
工期总日历天数：   天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。
合同当事人对工期的其他约定：                          。
[bookmark: _Toc351203483]三、质量标准
工程质量符合 合格   标准。
[bookmark: _Toc351203484]四、签约合同价与合同价格形式	
1.签约合同价为含税价：
人民币（大写）                 (¥            元)；
其中：
（1）安全生产措施费：
人民币（大写）               (¥          元)；
（2）材料和工程设备暂估价金额：
人民币（大写）               (¥          元)；
（3）专业工程暂估价金额：
人民币（大写）               (¥          元)；
（4）其他暂估价金额：
人民币（大写）               (¥          元)。
（5）暂列金额：
人民币（大写）               (¥          元)。
2.合同价格形式：□总价合同☑单价合同□其他价格形式  。
[bookmark: _Toc351203485]五、项目经理
承包人项目经理：                     。
[bookmark: _Toc351203486]六、合同文件构成
本协议书与下列文件一起构成合同文件：
（1）中标通知书（如果有）；
（2）投标函及其附录（如果有）； 
（3）专用合同条款及其附件；
（4）通用合同条款；
（5）技术标准和要求；
（6）图纸；
（7）已标价工程量清单或预算书；
（8）其他合同文件。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
[bookmark: _Toc351203487]七、承诺
1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。
[bookmark: _Toc351203488]八、词语含义
本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。
[bookmark: _Toc351203489]九、签订时间
本合同于   202X  年    月    日签订。
[bookmark: _Toc351203490]十、签订地点
本合同在      江苏农牧科技职业学院      签订。
[bookmark: _Toc351203491]十一、补充协议
合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
[bookmark: _Toc351203492]十二、合同生效
本合同自   双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位有效备案公章后   生效。
[bookmark: _Toc351203493]十三、合同份数
本合同一式 捌 份，均具有同等法律效力，发包人执 肆 份，承包人执 肆 份。
【该页为签章页】

发包人：  (公章)                   承包人：  (公章)
江苏农牧科技职业学院                   
法定代表人或其委托代理人：        法定代表人或其委托代理人：
（签字）                         （签字）

组织机构代码：12320000466002171J   组织机构代码： 		            
地  址：江苏省泰州市凤凰东路8号    地  址： 		
邮政编码： 225300                  邮政编码： 		     
法定代表人： 赵玉萍                法定代表人： 		
委托代理人：                  委托代理人： 		
电  话：                      电  话：		
传  真：                      传  真： 		
电子信箱：                    电子信箱：		     
开户银行：农行泰州济川路支行  开户银行： 		
账  号：10201901040001089   账  号：		
[bookmark: _Toc29364][bookmark: _Toc351203494][bookmark: _Toc337558727]
第二部分 通用合同条款
[bookmark: _Toc351203632]
本工程通用合同条款采用《建设工程施工合同（示范文本）》（GF—2017—0201）中的“第二部分 通用合同条款”，当合同专用条款与通用条款不一致时，以专用条款为准。
[bookmark: _Toc20630]
第三部分 专用合同条款
[bookmark: _Toc296346657][bookmark: _Toc292559361][bookmark: _Toc296347155][bookmark: _Toc296503156][bookmark: _Toc296944495][bookmark: _Toc297120456][bookmark: _Toc292559866][bookmark: _Toc297048342][bookmark: _Toc296891196][bookmark: _Toc296890984]1. 一般约定
1.1 词语定义
1.1.1合同
1.1.1.10其他合同文件包括：（1）招标人的招标文件；（2）投标人的投标文件；（3）发包人与监理人签订的委托监理等  。
1.1.2 合同当事人及其他相关方
1.1.2.4监理人：
名    称：                                 ；
资质类别和等级：                           ；
联系电话：                                 ；
电子信箱：                                 ；
通信地址：                                  。
1.1.2.5 设计人：
名    称：                                  ；
资质类别和等级：                            ；
联系电话：                                  ；
电子信箱：                                  ；
通信地址：                                  。
1.1.3 工程和设备
1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：      /      。
1.1.3.9 永久占地包括：           /                       。
1.1.3.10 临时占地包括：         /                        。
1.3法律 
适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》《中华人民共和国政府采购法》《建设工程质量管理条例》《建设工程安全生产管理条例》及其他相关国家和地方法律法规、规章。
1.4 标准和规范
1.4.1适用于工程的标准规范包括：国家及省市现行有关工程建设标准、规范及技术规定 。
1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：      /           ；
发包人提供国外标准、规范的份数：      /                ；
发包人提供国外标准、规范的名称：     /                 。
1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：
        /      。
1.5 合同文件的优先顺序
合同文件组成及优先顺序为：(1)合同协议书；（2）中标通知书（如有）；（3）投标函及其附录（如有）；（4）专用合同条款及其附件；（5）通用合同条款；（6）招标人招标文件；（7）技术标准和要求及相关文件；（8）图纸；（9）已标价工程量清单及预算书；（10）其他合同文件（双方确认的会议纪要、往来函件、经书面授权并履行签证程序的涉及工期、价款、质量的指令等）；（11）发包人与监理人签订的委托监理合同 。
1.6 图纸和承包人文件	
1.6.1 图纸的提供
发包人向承包人提供图纸的期限：开工日期前14天；
发包人向承包人提供图纸的数量：提供图纸四套（其中两套作为竣工图，交档案馆及甲方各一套）；
发包人向承包人提供图纸的内容：承包工程施工范围的所有图纸及相关文件。
1.6.4 承包人文件
需要由承包人提供的文件，包括：项目人员名单、施工组织设计及安全专项方案（包括但不限于质量控制、进度控制、施工安全管理、文明施工管理、施工质量控制、施工人员安排及管理架构、施工材料设备进场计划、成品保护措施等）、其他工程报监资料文件等  ；
承包人提供的文件的期限为：符合业主的要求 ；
承包人提供的文件的数量为：不少于四份；
承包人提供的文件的形式为：纸质版、电子版扫描并签章 ；
发包人审批承包人文件的期限：执行通用条款  。
1.6.5 现场图纸准备
关于现场图纸准备的约定：承包人应在施工现场另外保存一套完整的图纸和承包人文件，供发包人、监理人及有关人员进行工程检查时使用。
1.7 联络
1.7.1发包人和承包人应当在  3  天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。
1.7.2 发包人接收文件的地点：                         ；
发包人指定的接收人为：                               ；
发包人指定的接收邮箱为：                             。
承包人接收文件的地点：                               ；
承包人指定的接收人为：                               ；
承包人指定的接收邮箱为：                             。
监理人接收文件的地点：                               ；
监理人指定的接收人为：                               ；
监理人指定的接收邮箱为：                             。
1.10 交通运输
[bookmark: _Toc312677986][bookmark: _Toc300934943][bookmark: _Toc303539100][bookmark: _Toc318581155][bookmark: _Toc304295521]1.10.1 出入现场的权利
关于出入现场的权利的约定：承包人应在施工前办理施工许可证及相关出入手续，施工人员及车辆应遵守学校校园管理规定，主动接受身份核验和登记。
[bookmark: _Toc304295522][bookmark: _Toc312677987][bookmark: _Toc300934944][bookmark: _Toc318581156][bookmark: _Toc303539101]1.10.3 场内交通
关于场外交通和场内交通的边界的约定：   /   。
[bookmark: _Toc318581157]关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：   /  。  
1.10.4超大件和超重件的运输
运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由  承包人  承担。
1.11 知识产权
1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：发包人   。
关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：   /      。
1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：    
除署名权以外的著作权属于发包人 。
关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：   /     。
1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：  /        。
1.13工程量清单错误的修正
出现工程量清单错误时，是否调整合同价格： 按投标文件   。
允许调整合同价格的工程量偏差范围：      /         。
[bookmark: _Toc351203634][bookmark: _Toc292559867][bookmark: _Toc296347156][bookmark: _Toc296346658][bookmark: _Toc292559362][bookmark: _Toc296890985][bookmark: _Toc296944496][bookmark: _Toc296891197][bookmark: _Toc297120457][bookmark: _Toc297048343][bookmark: _Toc296503157]2. 发包人
2.2 发包人代表
发包人代表：
姓    名：                                 ；
身份证号：                                 ；
职    务：                                 ；
联系电话：                                 ；
电子信箱：                                 ；
通信地址：                                 。
发包人对发包人代表的授权范围如下：代表发包人全面履行合同，签署工程指令、签证、变更、验收文件、付款申请审核等，但涉及工期、价款、质量标准等实质性变更的，须经发包人法定代表人书面批准。
2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供
2.4.1 提供施工现场
关于发包人移交施工现场的期限要求：工程正式开工前3天   。
2.4.2 提供施工条件
关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：  / 。
2.5 资金来源证明及支付担保
发包人提供资金来源证明的期限要求：     /          。
发包人是否提供支付担保：         /          。
发包人提供支付担保的形式：    /             。
[bookmark: _Toc351203635][bookmark: _Toc296891198][bookmark: _Toc292559363][bookmark: _Toc297120458][bookmark: _Toc296346659][bookmark: _Toc296503158][bookmark: _Toc296347157][bookmark: _Toc297048344][bookmark: _Toc296944497][bookmark: _Toc292559868][bookmark: _Toc296890986]3. 承包人 
3.1 承包人的一般义务
承包人提交的竣工资料的内容： 包括但不限于工程具备竣工验收条件，承包人按国家工程竣工验收有关规定的验收要求，提前15天向监理单位提供完整且符合《建设工程文件归档规范》的竣工资料（含声像、影像资料）、竣工报告及工程质量保修书。保证施工现场清洁卫生，做到文明施工。同时向发包人报送完整的竣工资料及竣工图（叁套）叁份和相应的电子档案资料。属于发包人应提供的资料由发包人负责及时提供给承包人，由承包人汇总整理后统一归档  。
承包人需要提交的竣工资料套数：     3套              。
承包人提交的竣工资料的费用承担： 承包人承担         。
承包人提交的竣工资料移交时间：  执行通用条款        。
承包人提交的竣工资料形式要求：  执行通用条款        。
（10）承包人应履行的其他义务：       /          。
3.2 项目经理
3.2.1 项目经理：
姓    名：                                     ；
身份证号：                                    ；
建造师执业资格等级：                          ；
建造师注册证书号：                            ；
建造师执业印章号：                            ；
安全生产考核合格证书号：                      ；
联系电话：                                    ；
电子信箱：                                    ；
通信地址：                                    ；
承包人对项目经理的授权范围如下：代表承包人负责履行合同，对工程合同约定的工程质量、安全、进度、成本等管理负责。
关于项目经理每月在施工现场的时间要求： 开工之日起到竣工结束，在保证工程质量、安全、进度的情况下，项目经理每周至少6日，每天不少于8小时在现场组织施工。
承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任： 由承包人承担违约责任，责令限期提交劳动合同并补缴社会保险，并扣除履约保证金的10%   。
项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：  由承包人承担违约责任，发包人有权处违约金1000元/人/次（人民币）。经检查发现累计三次以上的，将作为中标供应商违约处理；鉴于该情况招标人有权单方终止合同并另选施工单位，由此造成的一切损失由中标供应商自行承担 。
3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：   承包人更换项目负责人的，发包人扣除承包人履约保证金的20%  。
3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：  由承包人承担违约责任，并扣除履约保证金的10%   。
3.3 承包人人员
3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限： 承包人应在接到开工通知后7天内，向监理人提交承包人项目管理机构及施工现场人员安排的报告  。
3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：  由承包人承担违约责任，并扣除履约保证金的10%。
3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：应向发包人报告并取得发包人同意（主要施工管理人员必须是本公司人员，必须到现场到岗工作，一经查实：未在本单位领取工资或缴纳养老保险，扣除履约保证金的10%，责成改正，如发现三次以上（含三人次）的，属乙方违约，甲方可立即终止合同，违约责任由乙方全部承担）   。
3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：由承包人承担违约责任，并扣除履约保证金的10%  。
承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：由承包人承担违约责任，发包人有权处违约金1000元/人/次（人民币）。经检查发现累计三次以上（含三人次）的，发包人有权要求承包人更换该人员，拒不更换的，视为承包人违约，发包人有权按第3.2.1条约定处理。
[bookmark: _Toc296890987][bookmark: _Toc292559869][bookmark: _Toc296347158][bookmark: _Toc297048345][bookmark: _Toc296891199][bookmark: _Toc296346660][bookmark: _Toc312677988][bookmark: _Toc297120459][bookmark: _Toc292559364][bookmark: _Toc297123492][bookmark: _Toc296503159][bookmark: _Toc303539102][bookmark: _Toc296944498][bookmark: _Toc304295523][bookmark: _Toc297216151][bookmark: _Toc300934945]3.5 分包
[bookmark: _Toc292559365][bookmark: _Toc292559870][bookmark: _Toc296346661][bookmark: _Toc296503160][bookmark: _Toc296890988][bookmark: _Toc304295524][bookmark: _Toc300934946][bookmark: _Toc296347159][bookmark: _Toc296891200][bookmark: _Toc297048346][bookmark: _Toc303539103][bookmark: _Toc297216152][bookmark: _Toc296944499][bookmark: _Toc297123493][bookmark: _Toc297120460][bookmark: _Toc312677989][bookmark: _Toc318581158]3.5.1 分包的一般约定
禁止分包的工程包括：法律法规禁止分包的项目     。
[bookmark: _Toc297123494][bookmark: _Toc296890989][bookmark: _Toc296346662][bookmark: _Toc297216153][bookmark: _Toc300934947][bookmark: _Toc303539104][bookmark: _Toc296347160][bookmark: _Toc296944500][bookmark: _Toc296503161][bookmark: _Toc304295525][bookmark: _Toc296891201][bookmark: _Toc297120461][bookmark: _Toc297048347]主体结构、关键性工作的范围：     /         。
[bookmark: _Toc312677990][bookmark: _Toc318581159]3.5.2分包的确定
允许分包的专业工程包括： /                 。
其他关于分包的约定：      /                。
3.5.4 分包合同价款
关于分包合同价款支付的约定：   /           。
3.6 工程照管与成品、半成品保护
承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：             
                /                      。
3.7 履约担保
（1）发包人需要承包人提供履约担保的，由合同当事人在专用合同条款中约定履约担保的方式、金额及期限等。履约担保可以采用银行保函或担保公司担保等形式，具体由合同当事人在专用合同条款中约定。因承包人原因导致工期延长的，继续提供履约担保所增加的费用由承包人承担；非因承包人原因导致工期延长的，继续提供履约担保所增加的费用由发包人承担。
（2）承包人是否提供履约担保：      提供履约担保    。
承包人提供履约担保的形式、金额及期限：履约担保形式：保函、电汇、转账、支票、汇票、保证保险等非现金形式；金额为签约合同价10%；提交时间为收到中标通知书后3日内提交履约保证金；履约担保期限为自签订的合同生效之日起至发包人签发或应签发工程接收证书之日止。
（3）履约保证金退还：竣工验收合格后一次性退还（无息）。
[bookmark: _Toc351203636][bookmark: _Toc296347161][bookmark: _Toc292559366][bookmark: _Toc297120462][bookmark: _Toc292559871][bookmark: _Toc267251413][bookmark: _Toc296503162][bookmark: _Toc296346663][bookmark: _Toc296890990][bookmark: _Toc297048348][bookmark: _Toc296944501][bookmark: _Toc296891202]4. 监理人
4.1监理人的一般规定
关于监理人的监理内容：  负责开工后，交付前的施工及保修阶段工程的质量控制、进度控制、投资控制、合同管理、信息管理、安全管理和各方协调工作，监督施工单位对工程施工进行科学管理，安全施工，文明施工，具体按监理合同及监理规范的有关规定执行，若本合同与另行签订的《监理合同》不一致的，以本合同约定为准  。
关于监理人的监理权限：  以下需经发包人批准的权限①批准工程任何部分的发包合同；②费用的增加及减少；③工程的延期；④发布变更指令；⑤所有设计变更及技术核定单及技术标准的确认；⑥发布开工令，超出一周以上的暂停施工或复工令，竣工指令；⑦索赔的支付；⑧分包单位的确认；⑨监理工程师给承包人或其项目经理的任何涉及工程造价的指示，必须得到跟踪审计和发包人的书面追认后方可生效，则该指示于追认日起视为发包人的指示；⑩其他需要发包人批准才能行使的职权   。 
关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：  由承包人提供    。
4.2 监理人员
总监理工程师：
姓    名：                               ；
职    务：                               ；
监理工程师执业资格证书号：               ；
联系电话：                               ；
电子信箱：                               ；
通信地址：                               ；
关于监理人的其他约定：       /           。
4.4 商定或确定
[bookmark: _Toc267251418]在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：
（1）      /                             ；
（2）      /                             ；
（3）      /                             。
[bookmark: _Toc351203637][bookmark: _Toc296944502][bookmark: _Toc296346664][bookmark: _Toc292559367][bookmark: _Toc297120463][bookmark: _Toc296347162][bookmark: _Toc297048349][bookmark: _Toc296503163][bookmark: _Toc292559872][bookmark: _Toc296890991][bookmark: _Toc296891203]5. 工程质量
5.1 质量要求
[bookmark: _Toc297123496][bookmark: _Toc304295527][bookmark: _Toc300934949][bookmark: _Toc303539106][bookmark: _Toc318581164][bookmark: _Toc297216155][bookmark: _Toc312677997]5.1.1 特殊质量标准和要求：         /        。
关于工程奖项的约定：            /           。
5.3 质量保证措施
5.3.2 关于承包人对其分包人、供应商承担质量管理责任的约定：承包人对分包人、供应商质量负总责，承包人与分包人、供应商向发包人承担连带责任，发包人有权直接向承包人追责赔付  。
5.4 隐蔽工程检查
5.4.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：  按通用条款     。
监理人不能按时进行检查时，应提前24小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过： 48  小时。
[bookmark: _Toc351203638]6. 安全文明施工与环境保护
6.1安全文明施工
6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：安全无事故。
6.1.4 关于治安保卫的特别约定： 承包人按照规定负责施工现场的治安保卫工作及施工照明，负责施工人员的治安教育和管理工作。承包人对治安防护工作负责，禁止外单位车辆、人员出入工地。施工期间的承包人设置的供电设施由承包人负责管理和保护。上述事项的费用由承包人承担。其他按通用条款执行      。
    关于编制施工场地治安管理计划的约定： 承包人须编制施工场地治安管理计划，建立健全施工现场治安保卫制度及管理责任制，并制定应对突发治安事件的应急预案 。
6.1.5 文明施工
合同当事人对文明施工的要求：  施工期间乙方必须服从招标人派出的工程管理人员和监理人员的指导、监督，工程竣工结束，承包人负责清运自身生活、改造拆除等建筑垃圾，保证场地整洁、符合要求    。
6.1.6 关于安全生产措施费支付比例和支付期限的约定： /  。
6.2 环境保护
合同当事人对环境保护和噪声防治标准及要求的约定：  承包人施工全过程严格遵守环保、噪声防治法律法规及 GB12523-2025 标准，落实扬尘、污水、固废、降噪全部防控措施，禁止噪声施工，违规产生罚款、扰民赔偿、停工损失全部由承包人自行承担 。
[bookmark: _Toc351203639]7. 工期和进度
7.1 施工组织设计
7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容： （1）施工方案；（2）施工现场平面布置图；（3）施工进度计划和保证措施；（4）劳动力及材料供应计划；（5）施工机械设备的选用；（6）质量保证体系及措施；（7）安全生产、文明施工措施；（8）环境保护、成本 控制措施；（9）合同当事人约定的其他内容  。
7.1.2 施工组织设计的提交和修改
承包人提交详细施工组织设计的期限约定：合同签订后14日内。
发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：  收到后7天内（非因发包人主观因素致使逾期批复的，不得视为发包人已认可该文件）    。
[bookmark: _Toc312677479][bookmark: _Toc297216173][bookmark: _Toc303539123][bookmark: _Toc300934966][bookmark: _Toc297123514][bookmark: _Toc312678005][bookmark: _Toc304295541]7.2 施工进度计划
7.2.2 施工进度计划的修订
发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：  收到后5天内（非因发包人主观因素致使逾期批复的，不得视为发包人已认可该文件）   。
7.3 开工
7.3.1 开工准备
关于承包人提交工程开工报审表的期限： 计划开工日期前10日内 。
关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：  按通用条款执行。
关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：  按通用条款执行 。
7.3.2开工通知
因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起 90 天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。
7.4 测量放线
7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：  开工前 7 日内      。
[bookmark: _Toc312677484][bookmark: _Toc304295546][bookmark: _Toc297123516][bookmark: _Toc300934968][bookmark: _Toc312678010][bookmark: _Toc297216175][bookmark: _Toc303539125]7.5 工期延误
7.5.1 因发包人原因导致工期延误
（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：  由于发包人的原因或不可抗力因素造成进度计划网络图中关键线路上的关键工作的延误，在承包人办好签证手续后，工期予以顺延，发包人不支付顺延工期产生的任何费用    。
[bookmark: _Toc312677486][bookmark: _Toc318581169][bookmark: _Toc312678012][bookmark: _Toc297123518][bookmark: _Toc304295548][bookmark: _Toc303539127][bookmark: _Toc297216177][bookmark: _Toc300934970]7.5.2 因承包人原因导致工期延误
[bookmark: _Toc312677487][bookmark: _Toc318581170][bookmark: _Toc312678013]因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金按每逾期一日，扣除合同价款的万分之五计算（若按固定金额计算高于该标准，则按固定金额1000元/天计算，两者取高者），从工程款中直接扣除。逾期竣工违约金累计不超过合同价款的20%。因承包人原因造成工期延误给发包人造成损失的，发包人有权在违约金之外依法要求承包人赔偿实际损失；违约金不足以弥补损失的，不足部分由承包人补足。
[bookmark: _Toc312678014][bookmark: _Toc318581171]因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：  合同价款的20%   。
[bookmark: _Toc300934971][bookmark: _Toc297216178][bookmark: _Toc303539128][bookmark: _Toc297123519][bookmark: _Toc304295549][bookmark: _Toc312678015]7.6 不利物质条件
[bookmark: _Toc297123520][bookmark: _Toc297216179][bookmark: _Toc312678016][bookmark: _Toc304295550][bookmark: _Toc300934972][bookmark: _Toc318581172][bookmark: _Toc303539129]不利物质条件的其他情形和有关约定：  按通用条款执行   。
[bookmark: _Toc297216180][bookmark: _Toc300934973][bookmark: _Toc304295551][bookmark: _Toc303539130][bookmark: _Toc312678017][bookmark: _Toc297123521]7.7异常恶劣的气候条件
发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：
（1）       /                                      ；
（2）       /                                       ；
（3）       /                                       。
7.9 提前竣工的奖励
7.9.2提前竣工的奖励：        /                         。
[bookmark: _Toc351203640]8. 材料与设备
[bookmark: _Toc297123527][bookmark: _Toc297120467][bookmark: _Toc297216186][bookmark: _Toc312678019][bookmark: _Toc297048353][bookmark: _Toc292559372][bookmark: _Toc296890995][bookmark: _Toc303539136][bookmark: _Toc280868654][bookmark: _Toc296891207][bookmark: _Toc292559877][bookmark: _Toc296347166][bookmark: _Toc296346668][bookmark: _Toc300934979][bookmark: _Toc304295556][bookmark: _Toc296944506][bookmark: _Toc296503167][bookmark: _Toc312677493][bookmark: _Toc280868656][bookmark: _Toc267251424][bookmark: _Toc280868655]8.4材料与工程设备的保管与使用
[bookmark: _Toc292559373][bookmark: _Toc292559878][bookmark: _Toc312677494][bookmark: _Toc300934980][bookmark: _Toc297120468][bookmark: _Toc303539137][bookmark: _Toc296347167][bookmark: _Toc296503168][bookmark: _Toc318581173][bookmark: _Toc297216187][bookmark: _Toc296891208][bookmark: _Toc296944507][bookmark: _Toc296890996][bookmark: _Toc304295557][bookmark: _Toc296346669][bookmark: _Toc297048354][bookmark: _Toc297123528][bookmark: _Toc312678020]8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：   发包人供应的材料和工程设备，承包人清点后由承包人妥善保管，保管费用由承包人承担。       。
8.6 样品
8.6.1	样品的报送与封存
需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：   按通用条款执行  。
8.8 施工设备和临时设施
8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施
关于修建临时设施费用承担的约定：  承包人自行承担修建临时设施的费用，需要临时占地的，发包人可以帮助承包人进行协调，但费用由承包人承担      。
[bookmark: _Toc351203641][bookmark: _Toc312678021][bookmark: _Toc297123533][bookmark: _Toc303539139][bookmark: _Toc300934982][bookmark: _Toc304295559][bookmark: _Toc297216192][bookmark: _Toc312677495][bookmark: _Toc267251427][bookmark: _Toc296346674][bookmark: _Toc296891213][bookmark: _Toc296347172][bookmark: _Toc296891001][bookmark: _Toc292559378][bookmark: _Toc296503173][bookmark: _Toc297048359][bookmark: _Toc267251428][bookmark: _Toc292559883][bookmark: _Toc297120473][bookmark: _Toc296944512]9. 试验与检验
[bookmark: _Toc300934983][bookmark: _Toc312678022][bookmark: _Toc297123534][bookmark: _Toc304295560][bookmark: _Toc297216193][bookmark: _Toc312677496][bookmark: _Toc303539140]9.1试验设备与试验人员
[bookmark: _Toc297123535][bookmark: _Toc297216194][bookmark: _Toc303539141][bookmark: _Toc304295561][bookmark: _Toc312678023][bookmark: _Toc300934984][bookmark: _Toc312677497][bookmark: _Toc318581174]9.1.2 试验设备
[bookmark: _Toc312678024][bookmark: _Toc297216195][bookmark: _Toc312677498][bookmark: _Toc303539142][bookmark: _Toc297123536][bookmark: _Toc300934985][bookmark: _Toc304295562]施工现场需要配置的试验场所：         /           。 
施工现场需要配备的试验设备：          /          。
施工现场需要具备的其他试验条件：       /         。
9.4 现场工艺试验 
现场工艺试验的有关约定：      /                 。
[bookmark: _Toc351203642][bookmark: _Toc297048379][bookmark: _Toc303539146][bookmark: _Toc296944532][bookmark: _Toc297120493][bookmark: _Toc296891021][bookmark: _Toc297123540][bookmark: _Toc292559903][bookmark: _Toc304295566][bookmark: _Toc296346694][bookmark: _Toc296347192][bookmark: _Toc297216199][bookmark: _Toc292559398][bookmark: _Toc300934989][bookmark: _Toc296503193][bookmark: _Toc296891233][bookmark: _Toc312677499][bookmark: _Toc312678025][bookmark: _Toc267251440][bookmark: _Toc267251433][bookmark: _Toc267251439][bookmark: _Toc267251435][bookmark: _Toc267251441][bookmark: _Toc267251437][bookmark: _Toc267251442]10. 变更
[bookmark: _Toc303539147][bookmark: _Toc297123541][bookmark: _Toc304295567][bookmark: _Toc296346695][bookmark: _Toc296891022][bookmark: _Toc297120494][bookmark: _Toc312677500][bookmark: _Toc292559904][bookmark: _Toc297048380][bookmark: _Toc296944533][bookmark: _Toc296347193][bookmark: _Toc296891234][bookmark: _Toc300934990][bookmark: _Toc312678026][bookmark: _Toc292559399][bookmark: _Toc297216200][bookmark: _Toc296503194]10.1变更的范围
关于变更的范围的约定： 因工程建设的需要，发包人提出的设计变更要求，承包人必须执行。否则视为违约。其他执行合同通用条款 。
10.4 变更估价
10.4.1 变更估价原则
关于变更估价的约定:   按照招标文件                  。
[bookmark: _Toc292559402][bookmark: _Toc297120497][bookmark: _Toc296891025][bookmark: _Toc296503197][bookmark: _Toc297216203][bookmark: _Toc296346698][bookmark: _Toc296891237][bookmark: _Toc296347196][bookmark: _Toc300934993][bookmark: _Toc297048383][bookmark: _Toc296944536][bookmark: _Toc297123544][bookmark: _Toc303539150][bookmark: _Toc292559907][bookmark: _Toc312678029][bookmark: _Toc304295570][bookmark: _Toc312677503][bookmark: _Toc296347202][bookmark: _Toc303539151][bookmark: _Toc297216204][bookmark: _Toc297123545][bookmark: _Toc300934994][bookmark: _Toc297048389][bookmark: _Toc296346704][bookmark: _Toc292559408][bookmark: _Toc296503203][bookmark: _Toc296944542][bookmark: _Toc296891243][bookmark: _Toc297120503][bookmark: _Toc292559913][bookmark: _Toc296891031]10.5承包人的合理化建议
监理人审查承包人合理化建议的期限： 收到承包人提交后的7天内。
发包人审批承包人合理化建议的期限： 收到监理人提交后的7天内  。
[bookmark: _Toc312678030][bookmark: _Toc300934995][bookmark: _Toc296944543][bookmark: _Toc292559409][bookmark: _Toc297123546][bookmark: _Toc304295571][bookmark: _Toc292559914][bookmark: _Toc296347203][bookmark: _Toc312677504][bookmark: _Toc318581175][bookmark: _Toc297216205][bookmark: _Toc303539152][bookmark: _Toc296346705][bookmark: _Toc296891032][bookmark: _Toc296891244][bookmark: _Toc297048390][bookmark: _Toc297120504][bookmark: _Toc296503204]承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：   /         。
[bookmark: _Toc297123548][bookmark: _Toc297048385][bookmark: _Toc292559909][bookmark: _Toc296891239][bookmark: _Toc296944538][bookmark: _Toc300934997][bookmark: _Toc292559404][bookmark: _Toc304295574][bookmark: _Toc296346700][bookmark: _Toc296347198][bookmark: _Toc296503199][bookmark: _Toc296891027][bookmark: _Toc312677507][bookmark: _Toc297120499][bookmark: _Toc297216207][bookmark: _Toc303539154][bookmark: _Toc312678033]10.7 暂估价
[bookmark: _Toc312678034][bookmark: _Toc318581176][bookmark: _Toc312677508]暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》。
[bookmark: _Toc312677509][bookmark: _Toc318581177][bookmark: _Toc312678035]10.7.1 依法必须招标的暂估价项目
对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第    种方式确定。
10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目
对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第   种方式确定。
第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目
承包人直接实施的暂估价项目的约定： 按通用条款执行 。
10.8 暂列金额
合同当事人关于暂列金额使用的约定： 按通用条款执行  。
[bookmark: _Toc351203643]11. 价格调整
[bookmark: _Toc296891029][bookmark: _Toc296503201][bookmark: _Toc296347200][bookmark: _Toc297123550][bookmark: _Toc297048387][bookmark: _Toc304295577][bookmark: _Toc296944540][bookmark: _Toc292559406][bookmark: _Toc292559911][bookmark: _Toc296346702][bookmark: _Toc297120501][bookmark: _Toc312678039][bookmark: _Toc296891241][bookmark: _Toc300935000][bookmark: _Toc297216209][bookmark: _Toc303539157]11.1 市场价格波动引起的调整
市场价格波动是否调整合同价格的约定：    否      。
因市场价格波动调整合同价格，采用以下第    种方式对合同价格进行调整：
第1种方式：采用价格指数进行价格调整。
关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：          /                                      ；  
第2种方式：采用造价信息进行价格调整。
（2）关于基准价格的约定：       /                  。
专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过   %时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过   %时，其超过部分据实调整。
②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过   %时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过   %时，其超过部分据实调整。
③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过±   %时，其超过部分据实调整。
第3种方式：其他价格调整方式：          /           。
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1.单价合同。
综合单价包含的风险范围： 除招标文件及本合同明确约定可以调整价款的情形外的一切风险，包括但不限于：①人工、材料、设备、机械台班市场价格波动（除本合同约定的可调价格材料外）；②国家及地方非强制性的政策性、规范性文件调整；③施工条件、现场环境及周边关系变化；④投标人报价漏项、缺项、计算错误及自主报价偏差；⑤除不可抗力以外的其他风险。
风险费用的计算方法：上述风险范围内所需费用已由投标人在综合单价中自主考虑并包含在内，发包人不另行支付风险费用。
风险范围以外合同价格的调整方法： 仅适用于下列情形，且须经发包人及监理人书面确认并履行签证程序后生效：
（1）设计变更或发包人指令引起的工程量增减，按合同约定的变更估价原则调整；
（2）因法律法规修订或国家强制性政策调整导致的人工费、规费等强制性费用变化；
（3）招标文件明确约定的其他调整事项。
除上述情形外，合同价格一律不予调整；未经书面签证确认的调价主张，不作为结算依据。
2.总价合同。
总价包含的风险范围：除招标文件及本合同明确约定可调整价款的情形外的一切风险，包括但不限于：工程量清单与图纸的差异及漏项、市场价格波动（除约定材料外）、非强制性的政策性调整、施工条件变化、报价计算错误等，均已包含在总价内。
风险费用的计算方法：上述风险费用已包含在总价内，发包人不另行支付。
风险范围以外合同价格的调整方法：仅限下列情形并经书面签证后调整：
（1）设计变更引起的工程量增减（且属实质性范围变化）；
（2）法律、法规或强制性政策变化导致的强制性费用调整。
除上述外不予调整；未经书面签证的调价主张不作为结算依据。
3.其他价格方式：                  /                    。
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12.2.1 预付款的支付
预付款支付比例或金额：  按照招标文件约定   。
预付款支付期限：    按照招标文件约定      。
预付款扣回的方式：    按照招标文件约定      。
12.2.2 预付款担保
承包人提交预付款担保的期限：    按照招标文件约定   。
预付款担保的形式为：     按照招标文件约定      。
12.3 计量
12.3.1 计量原则
工程量计算规则：  执行《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T50500—2024）、《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》（GB/T50854-2024）及配套其余 9 本工程量计算国家标准 。
12.3.2 计量周期
关于计量周期的约定：     /                        。
12.3.3 单价合同的计量
关于单价合同计量的约定：    /                  。
12.3.4 总价合同的计量
关于总价合同计量的约定：   /                 。
12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：    /    。
12.3.6 其他价格形式合同的计量
其他价格形式的计量方式和程序：    /                  。
12.4 工程进度款支付
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关于付款周期的约定：在签订合同前，中标人须在收到中标通知书后3日内向采购人缴纳中标价的10%作为履约保证金至采购人指定账户（工程竣工验收合格后退还）；合同签订后，支付合同价的30%；工程竣工验收合格后付至合同价的80%；工程竣工结算核对并经双方确认签字后付至双方确认价的100%，同时中标方支付结算价款的3%至采购人指定账户作为质量保证金，待缺陷责任期满2年后退还。（所有付款均无息）
关于审计费用的约定：按照招标文件约定   。
12.4.2 进度付款申请单的编制
关于进度付款申请单编制的约定：     /             。
12.4.3 进度付款申请单的提交
（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：按照通用条款执行 。
（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：   /            。
（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：  /    。
12.4.4 进度款审核和支付
（1）监理人审查并报送发包人的期限： 按照通用条款执行  。
发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：    按照通用条款执行  。
（2）发包人支付进度款的期限：    按照通用条款执行     。
发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：按照通用条款执行。
12.4.6 支付分解表的编制
2.总价合同支付分解表的编制与审批：     /      。
3.单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：   /   。
12.5支付账户
发包人应将建筑工人工资支付至建筑工人工资支付专用账户，专款专用，并按规定接受有关部门监管。
发包人应将扣除建筑工人工资之后的合同价款支付至合同协议书中约定的承包人账户。
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13.1 分部分项工程验收
13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前 24 小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过：   48   小时。
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关于竣工验收程序的约定：如承包人未在本工程初步竣工验收合格后30个日历天内提交符合要求的工程竣工备案验收资料，或承包人未在发包人要求的时间内配合发包人完成工程竣工验收备案，经发包人确认后发包人有权要求承包人支付违约人民币10000.00元/天，若超过15日仍未提交，则违约金按人民币20000.00元/天计算。若因承包人不按时提交资料而造成发包人损失的（包括直接损失及间接损失），由承包人承担全部赔偿责任，发包人因此延期交付房屋所产生的违约赔偿责任概由承包人全额承担。
发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：    按照通用条款执行               。
13.2.5移交、接收全部与部分工程
承包人向发包人移交工程的期限：   按照通用条款执行     。
发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：     按照通用条款执行          。
承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：  按照通用条款执行       。
13.3 工程试车
13.3.1 试车程序
工程试车内容：  按照通用条款执行    。
（1）单机无负荷试车费用由  承包人  承担；
（2）无负荷联动试车费用由  承包人  承担。
13.3.3 投料试车
关于投料试车相关事项的约定：    /     。
13.4 竣工退场
13.4.1 竣工退场
承包人完成竣工退场的期限：   工程竣工验收合格一周内 。
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14.1 竣工结算申请
承包人提交竣工结算申请单的期限：   工程竣工验收合格后 28 天内，同步提交全套完整竣工结算资料。
竣工结算申请单应包括的内容：1.竣工结算总价款；2. 已累计支付工程进度款金额；3. 变更签证、索赔、奖罚价款明细；4. 应扣除款项（甲供材、违约金、质保金等）；5. 最终应付结算余款；6. 竣工图纸、签证单、变更单、认价单、验收记录等全套结算附件清单  。
14.2 竣工结算审核
发包人审批竣工付款申请单的期限：    /      。
发包人完成竣工付款的期限：          /         。
关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：   /   。
14.3 最终结清
14.3.1 最终结清申请单
承包人提交最终结清申请单的份数：     4份         。
承包人提交最终结算申请单的期限：   缺陷责任期满且全部缺陷修复验收合格后 14 天内   。 
14.3.2 最终结清证书和支付
（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：         /                                         。
（2）发包人完成支付的期限：     /                    。
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15.2缺陷责任期
缺陷责任期的具体期限：    24个月            。
15.3 质量保证金
关于是否扣留质量保证金的约定：       。在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第3.7条提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。履约保证金退还后，发包人有权在竣工结算时一次性扣留质量保证金。
15.3.1 承包人提供质量保证金的方式
质量保证金采用以下第     种方式：
（1）质量保证金保函，保证金额为：  3 %的工程款 ； 
（2） 3 %的工程款；
（3）其他方式：     。
15.3.2 质量保证金的扣留 
质量保证金的扣留采取以下第     种方式：
（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；
（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金，扣留金额为审计结算价的3%；
（3）其他扣留方式：                                     。
关于质量保证金的补充约定： 缺陷责任期（24个月）届满，且承包人履行完毕全部缺陷修复义务后，发包人在30个工作日内无息退还。缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。质量保证金不计息。缺陷责任期内，承包人未在规定时间内完成维修任务的，发包人有权直接委托其他单位维修，所产生费用从质量保证金中双倍扣除，不足部分有权向承包人追偿。      
15.4保修
15.4.1 保修责任
工程保修期为：  工程保修期按相关规范执行，按法定最低保修期限，自工程竣工验收合格之日起计算    。
15.4.3 修复通知
承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间： 承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：接到保修通知，承包人应当在6小时内到达事故现场；发生紧急抢修事故的，承包人在接到通知后，应当立即到达事故现场抢修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理，所产生费用从质量保证金中双倍扣除，不足部分有权向承包人追偿。具体按本合同第15.3条补充约定执行。
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16.1 发包人违约
16.1.1发包人违约的情形
发包人违约的其他情形：   /           。
16.1.2 发包人违约的责任
发包人违约责任的承担方式和计算方法：
（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：  工期顺延   。
（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：    / 。
（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：   /    。
（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：    /    。
（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：  /   。
（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：   /    。
（7）其他：   /      。
16.1.3 因发包人违约解除合同
承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满    天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。
16.2 承包人违约
16.2.1 承包人违约的情形
（1）发包人或其委托的监理单位发现承包人的工程质量不符合要求的，发包人可依据合同附件，要求承包人支付违约金，并责令承包人采取限期整改、返工等措施；
（2）承包人接到市质监单位、发包人或其委托的监理单位警告或整改、返工通知后未妥善处理的，发包人可向承包人收取20000.00元/次的违约金，并有权单方解除本合同；
（3）若由于承包人原因造成质量缺陷或事故的，发包人有权单方解除本合同，并要求承包人承担全部直接损失及间接损失。如承包人的质量违约行为造成发包人损失的，发包人有权另行追偿。
（4）承包人违约的其他情形： 工程质量竣工验收因承包人原因未能一次通过的，允许承包人在5天内整改完成；整改后，第二次仍未通过工程质量竣工验收的，承包人需承担合同价款1%的违约责任，承包人需立即整改，确保通过验收。质量事故、安全事故由承包人承担全部费用，并承担相关法律责任。
（5）擅自停工或累计暂停施工超过7日的；
（6）拖欠农民工工资导致农民工向发包人主张权利或发包人被有关部门责令先行垫付的；
（7）未按第14.1条约定期限提交竣工结算资料，经催告后15日内仍未提交的；
（8）擅自撤离项目经理及主要施工管理人员，经催告后5日内未到岗的。出现上述情形的，发包人有权单方解除合同，履约保证金不予退还，并要求承包人赔偿全部损失。
16.2.2承包人违约的责任
承包人违约责任的承担方式和计算方法：承包人违反本合同约定的，应按本合同各条款(包括但不限于第3.2条、第3.3条、第7.5.2条、第13.2.2条、第16.2.1条)及招标文件第三章补充条款的约定支付违约金，并赔偿发包人因此遭受的全部损失(包括但不限于另行委托施工的费用、临时场地租赁费用、教学秩序受影响产生的直接损失、监理及审计费用增加、因延期交付产生的违约赔偿、诉讼费/仲裁费、保全费、律师费、诉讼财产保全责任保险费、鉴定费、差旅费等)。发包人有权从应付工程款、履约保证金、质量保证金中直接扣减，不足部分有权向承包人追偿。
16.2.3 因承包人违约解除合同
关于承包人违约解除合同的特别约定： 对转包、私自分包行为，除赔偿发包人的全部损失外，承包人应承担转包、分包工程价款20%的违约责任，转包行为还应承担相应的法律责任；承包人如有转包或私自分包行为，应立即改正，同时发包人有权立即单方解除合同，其他按通用条款执行    。
发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：    发包人无偿使用，无需支付任何费用  。
[bookmark: _Toc351203649]17. 不可抗力 
17.1 不可抗力的确认
除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：    /              。
17.4 因不可抗力解除合同
合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后 60 天内完成款项的支付。
[bookmark: _Toc351203650]18. 保险
18.1 工程保险
关于工程保险的特别约定：  按照通用条款执行            。
18.3 其他保险
关于其他保险的约定： 承包人需投保建筑工程一切险、第三者责任险，为施工人员投保意外伤害险，保费已含在合同总价中 。
承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：按照通用条款执行。
18.7 通知义务
关于变更保险合同时的通知义务的约定： 按照通用条款执行 。
[bookmark: _Toc351203651]20. 争议解决
20.3 争议评审
合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：  是 。  
20.3.1 争议评审小组的确定
争议评审小组成员的确定： 按照通用条款执行   。
选定争议评审员的期限：   按照通用条款执行     。
争议评审小组成员的报酬承担方式：    承包人承担   。
其他事项的约定：        /       。
20.3.2 争议评审小组的决定
合同当事人关于本项的约定：  执行《泰州市建设工程争议评审规则》   。
20.4仲裁或诉讼
因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第       种方式解决：
（1）向   泰州   仲裁委员会申请仲裁；
（2）向  工程所在地  人民法院起诉。

[bookmark: _Toc6043]第六章 投标文件格式
说明：对本章所有的投标书格式，除开标一览表外，投标方可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。
[bookmark: _Toc297204985][bookmark: _Toc263753600][bookmark: _Toc263768864][bookmark: _Toc237145385][bookmark: _Toc256175382][bookmark: _Toc250041691][bookmark: _Toc217446085]

[bookmark: _Toc13296_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc217446086]封面




投  标  文  件





项 目 名 称：
项 目 编 号：
投  标  人 ：
日      期 ：




[bookmark: _Toc14586]开标一览表
项目编号：
货币单位：人民币元
	项目名称
	项目内容
	 总价（小写）

	
	详见投标文件
	 元

	总价（大写）：
	金额大写 



投标人公章： （电子签章）





30

35

[bookmark: _Toc26692]投 标 函
江苏农牧科技职业学院：
我方全面研究了JSZC-320000-NJGJ-G2026-0028 项目招标文件，决定参加贵单位组织的本项目投标。
1.我方自愿按照招标文件规定的各项要求向采购人提供所需工程及服务。
2.一旦我方中标，我们将严格履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同的义务。
3.我们已详细审查全部招标文件，包括更正文件（如有），对招标文件及更正公告（如有）无任何异议。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。
4.我们同意按照招标文件中的规定，本投标书的有效期限为自投标截止之日起90天。
5.我们愿意提供招标采购单位在招标文件中要求的所有资料。
6.我们愿意遵守招标文件中所列的收费标准。
7.我们承诺该项投标在开标后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。
8.我方愿意提供贵单位可能另外要求的，与投标有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

投标人名称（加盖CA电子公章）：        
法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：
地址：
邮政编码：
联系电话：
日    期：


[bookmark: _Toc31780]关于资格的声明函
江苏农牧科技职业学院：
按照招标文件的要求，我方  （投标单位名称）  提交的资格证明文件及有关资料，用于你方（采购人）审查我方参加项目编号为（JSZC-320000-NJGJ-G2026-0028）政府采购活动的投标资格。我方在此声明：
1.所提交的资格证明文件及有关资料内容完整、真实和准确。
2.我方未以他人名义投标、串标或以其他方式弄虚作假投标。
3.我方未向采购人或评标委员会行贿谋取中标。
4.我方若有违法违规行为，自愿承担违诺违规责任，取消响应资格，列入政府采购不良行为记录，并根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关法律法规和规章中的相关条款进行处罚。如已中标的，自动取消中标资格；给采购人造成损失的，依法承担赔偿责任。

投标人（加盖CA电子公章）：        
法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：
日期：


[bookmark: _Toc1917]投标人法定代表人授权委托书
江苏农牧科技职业学院：
本授权书声明：（投标人名称）系中华人民共和国合法公司（单位），特授权（被授权人的姓名）代表我公司（单位）全权办理针对本项目（JSZC-320000-NJGJ-G2026-0028）的投标、参与开标、评标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。
我公司（单位）对被授权代表的签名负全部责任。
在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权代表签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。
被授权代表情况：
姓名：         性别：       电话：


投标人（加盖CA电子公章）：
法定代表人（签字或盖章）：
[bookmark: _Hlt26955070][bookmark: _Hlt26671380][bookmark: _格式3__银行出具的资信证明]日 期：

附：法定代表人授权代表身份证扫描件或复印件

[bookmark: _Toc19450]具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明
（格式自拟）


[bookmark: _Toc22683]参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
本公司参与贵方组织的      （项目名称）            项目的投标，现作出如下声明：
本公司参加本次政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录。
本公司随时接受采购人的检查验证。如违反上述承诺，本公司将按照《中华人民共和国政府采购法》有关规定接受处罚，并通过江苏省相关政府采购媒体予以公布。
特此声明。

投标人（加盖CA电子公章）：        
法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：
日期：



[bookmark: _Toc15197]中小企业声明函（工程）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加江苏农牧科技职业学院的大学生综合实践实训基地改造项目采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1. （标的名称）   ，属于建筑业；承建（承接）企业为  （企业名称）  ，从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于     （填写：中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大型企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（加盖CA电子公章）
日期：    年  月  日

注：（1）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业﹝2011﹞300号）文件规定自行填写。
（2）本项目所属行业：建筑业；
（3）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。





[bookmark: _Toc29783]残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位 是/否 为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加 江苏农牧科技职业学院 单位的采购文件编号为 JSZC-320000-NJGJ-G2026-0028 的项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
 
（备注：中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）


投标人全称（加盖CA电子公章）：
日 期：


[bookmark: _Toc29718]属于监狱企业的证明文件
监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件扫描件并加盖申请人公章。

备注：监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。


[bookmark: _Toc18817]无在建工程投标承诺书
江苏农牧科技职业学院：
我公司自愿参加贵单位项目编号为JSZC-320000-NJGJ-G2026-0028的         大学生综合实践实训基地改造项目的投标，并接受对我公司的资信审查，我公司承诺：根据贵单位（公司）提出的资信证明文件标准和要求，本公司没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大工程质量、安全生产事故等问题，被有关部门暂停投标资格并在暂停期内。
拟任项目负责人 （项目负责人姓名） 身份证号码  （项目负责人身份证号）      注册证书号 （项目负责人注册证书号） ，现阶段没有担任其他在建工程项目的项目经理且未同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业。本公司递交的资信证明文件中的内容没有隐瞒、虚假、伪造等弄虚作假行为。发现该行为，贵公司可以拒绝我公司投标，如已中标，可取消我公司中标资格，并接受对我公司弄虚作假、违反公平和诚实信用原则作出的任何处理。

投标人（加盖CA电子公章）：        
法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：
日期：


[bookmark: _Toc3387]承诺书
江苏农牧科技职业学院：
我单位郑重承诺以下事项：
1.本公司（单位）对本项目（JSZC-320000-NJGJ-G2026-0028）所提供的工程和服务不低于招标文件要求的标准；
2.本公司（单位）未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；
3.本公司（单位）不存在与参加本项目的其他投标人单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的情况；
4.本公司（单位）没有为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务；
5.本公司（单位）承诺响应招标文件所有内容；
6.本公司（单位）承诺，对招标文件中所提及的相关质量要求、验收要求、服务要求等条款，本公司将严格按照条款要求执行；
7.本公司（单位）承诺如果工程施工及服务过程中未按上述要求履行，我单位承担违约责任，双倍赔偿招标人损失，招标人可直接解除合同，并没收履约保证金；
8.如违背上述承诺，本公司（单位）将承担一切法律责任。

投标人（加盖CA电子公章）：
日 期：



[bookmark: _Toc28754][bookmark: _Toc22143_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc22881_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc32173][bookmark: _Toc1623_WPSOffice_Level1]已标价的工程量清单
（已标价的工程量清单应按采购人提供的工程量清单的格式进行报价，分别填报单价和合价，要求填报完整。）



[bookmark: _Toc3500]商务偏离表
	序号
	招标文件的商务条款
	有无偏离
	偏离内容及原因

	1
	工期
	
	

	2
	建设地点
	
	

	3
	付款方式
	
	

	4
	投标货币
	
	

	5
	其他（按招标文件要求）
	
	



注：
若无偏离，在“有无偏离”栏中填写“无”；若有偏离在“有无偏离”栏中填写“有”并在“偏离内容及原因”栏中作出说明。


投标人（加盖CA电子公章）：        
法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：
日期：


[bookmark: _Toc11631]技术偏离表
	序号
	招标文件的技术条款
	投标响应
	有无偏离
	偏离内容及原因

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：
1.若无偏离，在“有无偏离”栏中填写“无”；若有偏离在“有无偏离”栏中填写“有”并在“偏离内容及原因”栏中作出说明，未填写内容的视为全部响应 。
2.行数不够，可自行添加。

投标人（加盖CA电子公章）：        
法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：
日期：


[bookmark: _Toc17311]政府采购供应商信用承诺函
致：江苏农牧科技职业学院
我方____________________（供应商全称），作为【项目名称：__________，项目编号：        _】的投标供应商，自愿参加本次政府采购活动，郑重作出如下信用承诺：
1. 我方已仔细研读本项目采购文件全部条款，充分理解采购需求、合同主要条款及相关法律责任，投标 / 投标文件真实、合法、有效，不存在虚假材料、围标串标、弄虚作假等违法违规情形。我方知晓，供应商提供虚假材料谋取中标、成交的，依据《中华人民共和国政府采购法》第七十七条，将面临罚款、列入不良行为记录名单、一至三年内禁止参加政府采购活动；情节严重的，吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。
2. 我方承诺，若被确定为本项目中标供应商，收到中标通知书后，无正当理由绝不放弃中标资格、不拒不与采购人签订政府采购合同，严格按照采购文件、投标承诺及时签订政府采购合同，并全面履约。
3. 我方清楚知晓：如中标后无正当理由弃标、拒不签订政府采购合同，属于《中华人民共和国政府采购法实施条例》第七十二条第（二）项规定情形，财政部门可依据《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款予以处罚：处以采购金额千分之五以上千分之十以下罚款，列入政府采购不良行为记录名单，一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，没收违法所得；情节严重的，由市场监管机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。我方自愿接受财政监管部门作出的全部行政处罚、信用惩戒，自行承担由此产生的一切法律后果与经济损失。
4. 我方承诺：我方满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定资格条件；未被 “信用中国” 网站列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单；未被中国政府采购网列入政府采购严重违法失信行为记录名单；不存在与本项目其他投标人单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系；与采购人不存在可能影响招标公正性的利害关系；未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务；不存在处于被责令停业、财产被接管、破产状态，投标资格被取消或暂停且尚在暂停期限内的情形；投标截止时间前 3 年内，不存在经生效行政处罚决定书、人民法院生效判决书或者仲裁裁决书认定的骗取中标、严重违约或重大工程质量问题；如发生合并、分立、收购等主体重大变化，将按采购文件要求书面告知采购人；不存在法律、行政法规规定不得参加投标的其他情形。
5. 我方承诺不恶意质疑、恶意投诉，依法理性维权；如存在虚假质疑、投诉，自愿承担相应法律责任。
6. 本承诺函作为投标文件组成部分，在苏采云平台提交，加盖电子签章后生效，具有法律效力。如违反上述任何承诺，我方自愿接受采购文件约定、政府采购法律法规规定的一切处理。

承诺单位（加盖CA电子公章）：____________________ 
法定代表人（签字或盖章）：____________ 
日期：______年____月____日
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