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[bookmark: _Toc109304962]
第一章 竞争性磋商采购公告
[bookmark: _Toc109304963]项目概况：
[bookmark: OLE_LINK5]X305施桥运河大桥养护改造项目JSZC-321091-ZYCG-C2026-0021采购项目的潜在供应商应在“扬州市政府采购网”、“江苏政府采购网”、“中国政府采购网”获取采购文件，并于2026-11-13 14:30（北京时间）前提交响应文件。
一、项目基本情况
项目编号：JSZC-321091-ZYCG-C2026-0021
[bookmark: OLE_LINK3]项目名称：X305施桥运河大桥养护改造项目
[bookmark: _Hlk162861343]采购方式：竞争性磋商
预算金额：177.51 万元
最高限价（如有）：177.51万元，最终报价超过最高限价的为无效报价，按照无效响应处理。
[bookmark: _Hlk162861392]采购需求：见采购文件第四章
合同履行期限：合同签订后60日历天内完成整个工程的工程量完成并且合格，具体开工时间以采购人开工令为准。缺陷责任期:自实际交工日期起计算12个月。
本项目（是/否）接受联合体投标：否
[bookmark: _Toc109304964]二、申请人的资格要求：
（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：
1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明
2.上一年度的财务状况报告（成立不满一年无需提供）
3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。新成立企业距投标截止日不足30日的，可不提供，以新办企业营业执照发放日期为准）
4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明
5.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
6.供应商信用承诺函
[bookmark: OLE_LINK23]7.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（响应文件中无需提供证明材料）
（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：
根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的规定，本项目专门面向中小企业采购，供应商响应时须提供《中小企业声明函》，《中小企业声明函》不符合要求或未提供的，响应文件无效。
（三）本项目的特定资格要求：
1.供应商具备有效的交通运输主管部门核发的公路养护作业(桥梁)乙级及以上资质(原件扫描上传)
2.供应商具备安全生产条件，并取得有效期内的安全生产许可证(原件扫描上传)
[bookmark: OLE_LINK14]3.拟派项目经理为本公司正式员工，正常缴纳社会保险，具备公路工程专业一级及以上注册建造师，且具备有效的省级及以上交通运输主管部门核发的《公路水运工程施工企业主要负责人和安全生产管理人员安全生产考核合格证书》（B类证）或《公路水运工程施工单位主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书》（B类证）,项目经理无在建工程承诺书（提供证书原件扫描件、供应商为其缴纳近三个月任意一个月的社保证明原件扫描件、项目经理无在建工程承诺书原件扫描件）
[bookmark: _Toc109304965]三、获取采购文件
时间：自磋商公告发布之日起5个工作日。5个工作日后仍可下载采购文件，但不作为供应商权益受到损害的证明材料和依据。
地点：“扬州市政府采购网”、“江苏政府采购网”、“中国政府采购网”
方式：自行下载
售价：0.00元
[bookmark: _Toc109304966]四、响应文件提交
[bookmark: _Hlk162861818][bookmark: _Hlk162861828]截止时间：2026-11-13 14:30（北京时间）
[bookmark: OLE_LINK1]地点：“苏采云”系统
[bookmark: _Toc109304967]五、开启
[bookmark: _Hlk162861859]时间：2026-11-13 14:30（北京时间）
地点：“苏采云”系统
[bookmark: _Toc109304968]六、公告期限
自本公告发布之日起3个工作日。
[bookmark: _Toc109304969]七、其他补充事宜
[bookmark: _Hlk162861893][bookmark: _Toc109304970]1.本次采购采用“政府采购管理交易系统（苏采云）”，招标、投标、评标和中标结果发布全程电子化，开标方式为不见面开标。供应商应当按照《“苏采云”系统供应商操作手册》参加投标活动。如供应商未按要求操作，由此所产生的风险由供应商自行承担。
2.供应商如确定参加磋商，可自行下载采购文件及有关资料，按照《操作手册》进行注册，领取CA和办理电子签章，并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件，技术支持联系方式：13813140731。
3.竞争性磋商、竞争性谈判、单一来源采购项目将与供应商就磋商（谈判）文件进行线上磋商（谈判），请供应商在开标前登录谷歌浏览器进入不见面大厅，并准备好耳麦和摄像设备。因供应商网络与电源不稳定、未按要求配置上述设备、上述设备发生故障等自身原因，导致磋商（谈判）失败，供应商自行承担其后果。
4.潜在供应商对采购文件项目需求部分的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。
5.本次采购不收取磋商保证金。
6.有关本次采购的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“扬州市政府采购网”、“江苏政府采购网”、“中国政府采购网”发布的信息。
7.拒绝下述供应商参加本次采购活动：
（1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
（2）凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该项目的其他采购活动。
8.本项目磋商文件中所有斜体下划线部分为实质性条款，如不满足，则为无效响应。
9.各供应商自行进行现场勘察。各供应商请务必对项目现场和周围环境进行仔细认真查勘，须充分了解本项目具体工作内容，在随后的采购活动中，对现场资料和数据所做出的推论、解释和结论及因勘察不到位造成的后果由供应商负责，并自行承担因了解不充分而影响报价准确性的风险。
[bookmark: _Hlk162861947]10.落实好政府采购履约资金扶持政策。中标/成交供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详见江苏政府采购网“政采贷”专栏。
11.为提升政府采购供应商的融资可得性，解决中小企业融资难问题，中国人民银行、市财政局、市公共资源交易中心推出了政府采购线上应收账款融资模式。各供应商如果有融资需求，可以凭借政府采购中标（成交）通知书或政府采购合同，通过中国人民银行征信中心“中征应收账款融资服务平台（https://www.crcrfsp.com）”向参与政府采购融资业务的金融机构申请线上融资，相关事宜可向市人民银行咨询，联系电话：0514-87936653。
12.严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。
13.供应商对于投标产品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行。
八、本次竞争性磋商联系方式
1.采购人信息
名 称：扬州经济技术开发区管理委员会建设局
地 址：扬州市经济技术开发区维扬路108号
联系人:蔡女士
联系方式：0514-87885575
2.采购代理机构信息
[bookmark: _Hlk162861926]名 称：扬州筑苑工程招标咨询有限公司
地 址：扬州市润扬北路19号
[bookmark: _Hlk162861935]联系人：谢国媛
联系方式：0514-87116778
3.项目联系方式
联系人：谢国媛
联系方式：0514-87116778
[bookmark: _Toc109304972]
第二章 磋商须知
1、采购方式
1.1 本次采购采取竞争性磋商方式，本采购文件仅适用于JSZC-321091-ZYCG-C2026-0021号项目。
2、供应商
2.1 参加竞争性磋商的供应商以下简称“供应商”，是指参加磋商并符合采购文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。
2.2合格的供应商
2.2.1 满足采购公告中供应商的资格条件要求的规定。
2.2.2 满足本文件实质性条款的规定。
3、适用法律
3.1 本次采购及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。
4、参加磋商费用
[bookmark: _Hlk115095815]4.1 供应商应自行承担所有与参加磋商有关的费用，无论磋商过程中的做法和结果如何，扬州筑苑工程招标咨询有限公司在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
4.2本项目预算已包含代理费，本项目招标代理计取金额按照国家发展改革委制订的服务类标准（发改价格[2011]534号文）×42%，如计算折扣后招标代理费低于2000元，按2000元计。此项费用含在投标报价中，不单独立项，由成交供应商在领取成交通知书前一次性支付给招标代理机构。
[bookmark: OLE_LINK7]（1）代理服务费以人民币支付；
（2）代理服务费一次性以电汇、转账等非现金形式支付； 
（3）代理服务费不在报价中单列，包含在投标总价中，由成交人支付给代理机构。
4.3专家评审费按扬财购【2020】40 号文《关于进一步规范扬州市政府采购专家评审费标准的通知》执行。
5、采购文件的约束力
5.1 供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本采购文件的规定和约束。
6、采购文件构成
6.1 采购文件有以下部分组成：
（1）采购公告
（2）磋商须知	
（3）合同条款及格式
（4）项目需求
（5）评审方法与评审标准
（6）竞争性磋商响应文件格式
请仔细检查采购文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。
6.2 采购的最小单位是包。采购服务数量及技术要求中未分包的，供应商对要求提供的服务不得部分响应；采购服务数量及技术要求中已经分包的，应当以包为单位响应。
6.3 采购文件如果要求供应商提交备选响应方案的，供应商可以提交备选方案；否则，备选方案将被拒绝。
6.4 供应商应认真阅读采购文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按采购文件要求和规定编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对采购文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。
7、采购文件的澄清
7.1 任何要求对采购文件进行澄清的供应商，应在提交首次响应文件截止时间至少5日前按采购公告中的通讯地址，以书面形式通知代理机构。
8、采购文件的修改
8.1 提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者磋商小组可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构应当在提交首次响应文件截止时间至少5日前，通知所有获取磋商文件的供应商；不足5日的，采购人、采购代理机构应当顺延提交首次响应文件截止时间。
8.2采购文件的修改将在“扬州市政府采购网”、“江苏政府采购网”、“中国政府采购网”公布，补充文件将作为采购文件的组成部分，并对供应商具有约束力。
9、采购文件的语言、度量衡单位、货币
9.1供应商提交的响应文件以及供应商与代理机构就有关磋商的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。
9.2 除技术性能另有规定外，采购文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。
9.3采购文件中的服务单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。采购文件中另有规定的按规定执行。
10、响应文件构成
10.1磋商文件由以下部分组成
（1）资格审查响应对照表
（2）符合性审查响应对照表
（3）非实质性响应对照表
（4）磋商响应报价表 
（5）技术参数响应及偏离表 
（6）商务条款响应及偏离表 
（7）其他 （供应商认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加）
10.2 供应商应当根据采购文件要求编制响应文件，响应文件应对采购文件提出的要求和条件作出响应，并在相应的响应文件中逐条标明满足与否。
11、证明供应商资格及符合采购文件规定的文件
11.1供应商应按要求提交资格证明文件及符合采购文件规定的文件。
11.2供应商应提交证明其有资格参加磋商和成交后有能力独立履行合同的文件。
11.3供应商除必须具有履行合同所需提供的产品或服务的能力外，还必须具备相应的财务、技术方面的能力。
11.4供应商应提交根据合同要求提供的证明服务质量合格以及符合采购文件规定的证明文件。
11.5证明供应商所提供服务与采购文件的要求相一致的文件可以是手册、图纸、文字资料和数据。
12、磋商响应报价表
12.1 供应商应按照采购文件规定格式填报磋商响应报价表，每项服务只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。
12.2 标的物
采购人需求的服务供应、安装，调试及有关技术服务等。
12.3其它费用处理
采购文件未列明，而供应商认为必需的费用也需列入报价。
13、技术参数响应及偏离表、商务条款响应及偏离表及磋商服务说明
13.1 对采购文件中的技术与商务条款要求逐项作出响应或偏离，并说明原因；
13.2 提供参加本项目类似案例简介；
13.3 详细阐述所投服务的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术；
13.4 供应商认为需要的其他技术文件或说明。
14、服务承诺及售后服务机构、人员的情况介绍
14.1供应商的服务承诺应按不低于采购文件中商务要求的标准。
14.2提供供应商有关售后服务的管理制度、售后服务机构的分布情况、售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力。
15、磋商响应函
15.1 供应商应按照扬州市政府采购交易管理系统提供的格式完整、正确填写磋商响应函。
16、磋商响应有效期
16.1 磋商响应有效期为代理机构规定的响应文件接收截止时间后六十（60）天。磋商响应有效期比规定短的将被视为非实质性响应性而予以拒绝。
16.2 在特殊情况下，代理机构于原磋商响应有效期满之前，可向供应商提出延长磋商响应有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝代理机构的这一要求而放弃磋商响应；同意延长磋商响应有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。本采购文件受磋商响应有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。
[bookmark: _Toc20823297][bookmark: _Toc16938541]17、响应文件的递交
[bookmark: _Toc20823298][bookmark: _Toc16938542]17.1 电子响应文件的递交供应商应当按照《操作手册》规定，在磋商响应截止时间前制作并上传电子响应文件。
17.2政府采购管理交易系统（苏采云）相关要求是本采购文件的组成部分。
17.3供应商应对 CA 证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由供应商自行承担。
17.4供应商应当对采购文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。
17.5供应商应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。
17.6各供应商应在规定时间内凭CA证书进行网上解密。
18、磋商响应截止日期
18.1 供应商上传电子响应文件的时间不得迟于采购公告中规定的磋商响应截止时间。
供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。
18.2 代理机构可以按照规定，通过修改采购文件延长磋商截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。
[bookmark: _Toc20823299][bookmark: _Toc16938543]19、响应文件的拒收
19.1代理机构拒绝接收在其规定的磋商截止时间后上传的任何响应文件。
[bookmark: _Toc16938544][bookmark: _Toc20823300]20、响应文件的撤回和修改
20.1 响应文件的撤回
20.1.1 电子响应文件的撤回
供应商可在磋商截止时间前，撤回其电子响应文件，具体操作方法见《操作手册》。
20.1.2 供应商撤回电子响应文件，则认为其不再参与本项目磋商谈判。
20.2 响应文件的修改
供应商可在磋商截止时间前，对其电子响应文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。
20.3 在磋商截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件作任何修改。
20.4 在磋商截止时间至采购文件中规定的磋商有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件。
21、磋商
21.1 代理机构将在采购公告中规定的时间和地点组织磋商开始仪式。供应商应当按照《操作手册》规定，参加磋商活动。
21.2供应商在磋商过程中涉及到的响应文件解密等工作，应按照《操作手册》规定执行。
22、磋商小组
22.1 磋商开始后，代理机构将立即组织磋商小组进行评审。
22.2磋商小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。
22.3磋商小组独立工作，负责评审有效响应文件并确定成交候选供应商。
23、评审过程的保密与公正
23.1评审专家应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审情况和评审中获悉的商业秘密。
23.2在评审过程中，供应商不得以任何行为影响评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。
23.3 在评审期间，代理机构将设专门工作人员与供应商联系。
23.4 代理机构和磋商小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。
24、磋商的澄清
24.1评审期间，磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件以电子函件形式提交但并非对每个供应商都作澄清要求。
24.2接到磋商小组澄清要求的供应商应按磋商小组规定的时间和格式在“政府采购管理交易系统（苏采云）”中做出澄清，澄清的内容作为响应文件的补充部分。具体操作方式见《操作手册》。
24.3 接到磋商小组澄清要求的供应商如未按规定做出澄清，其风险由供应商自行承担。
25、对响应文件的初审
25.1响应文件初审分为资格审查和符合性审查。
25.1.1资格审查：依据法律法规和采购文件的规定，对响应文件中的资格证明文件进行审查。以确定供应商是否具备参加磋商的资格。
25.1.2符合性检查：依据采购文件的规定，由磋商小组从响应文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求作出响应。
25.1.3 未通过资格审查或符合性审查的供应商，代理机构将在“政府采购管理交易系统（苏采云）”中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。
25.2在详细评审之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了采购文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与采购文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。
所谓重大偏离或保留是指与采购文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与采购文件不一致，而且限制了合同中买方（采购人）和见证方（代理机构）的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。是否属于重大偏离由磋商小组按照少数服从多数的原则作出结论。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
25.3如果响应文件实质上没有响应采购文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其响应文件成为实质性响应的文件。
25.4 供应商在开、评标全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与代理机构及磋商小组联系。
26、磋商程序及评审方法和标准
26.1磋商程序
26.1.1 对于通过资格性和符合性审查的供应商，磋商小组所有成员将集中与单一供应商在“政府采购管理交易系统（苏采云）”中分别进行磋商。
在磋商过程中，磋商小组可能根据磋商文件和磋商情况实质性变动的内容有：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将以电子函件形式同时通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并加盖电子签章。
 26.1.2 采购文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。
 采购文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。
最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三条第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库[2015]124号）规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。
26.1.3 供应商未在磋商小组规定的时间内完成最后报价的视为放弃磋商，其响应按无效响应处理。最后报价须加盖电子签章。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。
26.2 评审方法和标准
26.2.1评审方法。经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。
综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。评审时，磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。
26.2.2评审标准
见本采购文件第五章规定。
27、无效响应及采购活动终止的情况
27.1无效响应条款
27.1.1 供应商未按照采购文件要求上传电子磋商响应文件的。
27.1.2 供应商未成功解密电子磋商响应文件的。
27.1.3 供应商不具备采购文件中规定资格要求的。
27.1.4 未通过符合性审查的。
27.1.5 不符合采购文件中规定的其他实质性要求和条件的（本采购文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。
27.1.6 供应商被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。若接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。
27.1.7 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而供应商所磋商产品不在强制采购范围内的。
27.1.8 响应文件未按照采购文件要求加盖电子签章。
27.1.9 异常低价投标（响应）
27.1.9.1投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%； 
27.1.9.2投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%； 
27.1.9.3投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%； 
27.1.9.4评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
27.1.9.5评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。 
评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。 
异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。
27.1.10 其他法律、法规及本采购文件规定的属无效响应的情形。
27.2 采购活动终止的情况：
27.2.1 因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；
27.2.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
27.2.3 除本磋商文件第26.1.2条第三款规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。
27.2.4 因重大变故，采购任务取消的。
28、确定成交单位
28.1 磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。符合本文件第26.1.2条情形的，可以推荐2家成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。
28.2 采购人应根据磋商推荐的成交候选人，按照排序由高到低的原件确定成交供应商。
28.3 代理机构将在“扬州市政府采购网”、“江苏政府采购网”、“中国政府采购网”发布成交公告，公告期限为1个工作日。
28.4 若有充分证据证明，成交供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：
28.4.1 提供虚假材料谋取成交的；
28.4.2 向采购人、代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；
28.4.3 恶意竞争，最终总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的；
28.4.4 属于本文件规定的无效条件，但在评审过程中又未被磋商小组发现的；
28.4.5 与采购人或者其他供应商恶意串通的；
28.4.6 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；
28.4.7 不符合法律、法规的规定的。
29、质疑处理
29.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。
对项目需求部分的质疑，潜在供应商应向采购人提出，由采购人负责答复。
29.2供应商认为采购文件、采购过程和中标或成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人或代理机构提出质疑。
29.2.1对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。
    29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日起7个工作日内提出。
    29.2.3对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日起7个工作日内提出。
29.3供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。
29.4质疑函必须按照《质疑函范本》及《授权委托书》要求的格式和内容进行填写，格式见网址：http://zfcg.yangzhou.gov.cn。供应商如组成联合体参加磋商，则《质疑函范本》及《授权委托书》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。
29.5 代理机构及采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑。
采购人质疑接收人及联系方式见采购文件第一章。
29.6代理机构收到质疑申请后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑内容、格式不符合规定，代理机构将告知质疑人进行补正。
29.7质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函。
29.8 以下情形的质疑不予受理
29.8.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。
29.8.2 超出政府采购法定期限的质疑。
29.8.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。
29.8.4 未参加磋商活动的供应商或在磋商活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。
29.8.5供应商组成联合体参加磋商，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。
29.9 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。 
29.10代理机构应当在收到供应商的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。
30、成交通知书
30.l 成交结果确定后，代理机构将向成交供应商发出成通知书。
30.2 成交供应商可在”扬州市政府采购交易管理系统（苏采云）”成交通知书下载模块中自行下载成交通知书。
30.3成交通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。
31、 签订合同
31.l成交供应商应在成交通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。
31.2 采购文件、成交供应商的响应文件及磋商过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。
31.3 合同在“政府采购管理交易系统（苏采云）”中签订，签订合同后，成交供应商不得将货物或服务及其他服务进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，成交供应商的履约保证金将不予退还。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担赔偿责任。
31.4采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。所签订的合同不得对采购文件确定事项和成交供应商响应文件作实质性修改。
32、其他
32.1 依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》享受享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。


[bookmark: _Toc109304973]第三章 合同条款及格式
[bookmark: _Toc223681637][bookmark: _Toc275525574][bookmark: _Hlk224220943]合同条款及格式
[bookmark: _Toc223681638][bookmark: _Toc234675080][bookmark: _Toc234744448]第一篇 合同格式和通用合同条款
第一章 合同协议书
[bookmark: _Hlk41319149]为实施X305施桥运河大桥养护改造项目 JSZC-321091-ZYCG-C2026-0021标段，发包人扬州经济技术开发区管理委员会建设局（发包人名称，以下简称“发包人”）与                （承包人名称，以下简称“承包人”）共同达成如下协议。
1、项目概况与承包范围：
（1）项目概况
扬州市经济技术开发区施沙路施桥运河大桥于 2012年建成通车，桥梁跨径组成3X25m+132m+3X20m，桥面全宽12m，桥梁全长273.26m，桥梁跨越京杭运河II级航道，主桥采用钢管混凝土系杆拱桥，引桥采用空心板梁。扬州市农村公路管理养护体制改革领导小组办公室根据交通厅《关于印发近期污染防治攻坚重点工作任务及分工表的通知》等文件要求，结合施桥运河大桥实际情况，向扬州经济技术开发区管委会建设局下发《工作提示函》(扬农管办函(2025)4 号)，建议:1、尽快推进施桥运河大桥环境应急防控设施建设，加强与应急管理、生态环境等部门对接，深化业务协同，建立跨越苏北运河重要敏感水体农村公路桥梁防护设施的长效管理机制;2、尽快增设防撞设施确保桥梁在发生船撞事故时保持结构安全;3、根据《公路桥涵养护规范》(JTG5120-2021)，开展专项检测、建立桥梁永久观测系统、专项检测结果开展桥梁维修保养。
（2） 养护承包范围为：标段范围内的桥梁养护等施工及缺陷期修复施工（具体以工程量清单为准）。
2、下列文件应视为构成合同文件的组成部分：
（1）本协议书及各种合同附件（含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料）；
（2）成交通知书（如有）；
（3）响应文件（如有）；
（4）专用合同条款；
（5）通用合同条款；
（6）工程量清单计量规则；
（7）技术规范；
（8）图纸；
（9）已标价工程量清单；
（10）承包人有关人员、设备投入的承诺；
（11）其他合同文件。
上述文件互相补充和解释，如果合同文件之间存在矛盾或不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准。
3、签约合同价：人民币（大写）                （¥                ）。
4、承包人项目经理：       ；承包人项目总工：       。
5、养护质量符合：标段工程交工验收的质量评定：合格。竣工验收的质量评定：优良 标准；养护安全目标：安全生产无事故。
6、承包人承诺按合同约定承担养护项目的实施、完成及缺陷修复。
7、发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。工程支付方法为：合同签订后，甲方自收到发票之日起10个工作日内支付合同总价30%作为预付款；交工验收合格后付至合同价的80%，交工验收合格后半年内，支付至结算审核价款的97%(预留3%质量保证金)(如中标人缴纳质量保证金或提供质保金保函或者保险的，不再预留质量保证金，交工验收后半年内支付至审核价款的100%)，缺陷责任期满并提交缺陷责任期终止证书支付剩余工程价款(或者退还质量保证金)。甲方自收到发票之日起10个工作日内结清。如遇政府审计，以政府审计为准。
8、承包人应按照咨询人（监理人）指示开工，工期：        。缺陷责任期为 12 个月。
9、本协议书由双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖单位章后生效。
10、本协议书正本二份、副本四份，合同双方（发包人、承包人）各执正本一份，副本两份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。
11、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

[bookmark: _Hlk41319938]发包人：扬州经济技术开发区管理委员会建设局   承包人：                
（盖单位章）                         （盖单位章）
法定代表人                                   法定代表人
或委托代理人：          （签字）             或委托代理人：           （签字）
日期：      年   月   日                     日期：    年   月    日

廉 政 合 同
[bookmark: _Hlk41320044]根据国家以及地方有关廉政建设的规定，为做好公路养护项目中的党风廉政建设，保证养护质量高效优质，保证养护资金的安全和有效使用，X305施桥运河大桥养护改造项目 JSZC-321091-ZYCG-C2026-0021标段（项目名称）的发包人扬州经济技术开发区管理委员会建设局发包人名称，以下简称“发包人”）与承包人                （承包人名称，以下简称“承包人”），特订立如下合同。
1.发包人和承包人双方的权利和义务
（1）严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规及交通运输部的有关规定。
（2）严格执行X305施桥运河大桥养护改造项目 JSZC-321091-ZYCG-C2026-0021标段（项目名称）养护合同文件， 自觉按合同办事。
（3）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，不得违反养护相关的管理规章制度。
（4）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。
（5）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。
（6）发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。
2.发包人的义务
（1）发包人及其工作人员不得索要或接受承包人的礼金、有价证券和贵重物品，不得让承包人报销任何应由发包人或发包人工作人员个人支付的费用等。
（2）发包人工作人员不得参加承包人安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受承包人提供的通信工具、交通工具和高档办公用品等。
（3）发包人及其工作人员不得要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。
（4）发包人工作人员及其配偶、子女不得从事与发包人养护项目有关的材料设备供应、分包、劳务等经济活动等。
（5）发包人及其工作人员不得以任何理由向承包人推荐分包单位或推销材料，不得要求承包人购买合同约定外的材料和设备。
（6）发包人工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动和安排个人施工队伍。
3.承包人的义务
（1）承包人不得以任何理由向发包人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。
（2）承包人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人单位或个人支付的任何费用。
（3）承包人不得以任何理由安排发包人工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。
（4）承包人不得为发包人单位和个人购置或提供通信工具、交通工具和高档办公用品等。
4.违约责任
（1）发包人及其工作人员违反本合同第 1 、2 条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。
（2）承包人及其工作人员违反本合同第 1 、3 条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，发包人建议交通运输主管部门给予承包人一至三年内不得进入其主管的公路养护市场的处罚。
5.双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察部门负责监督执行。由发包人或发包人上级单位的纪检监察部门约请承包人或承包人上级单位纪检监察部门对本合同执行情况进行检查，提出在本合同约定范围内的裁定意见。
6.本合同自发包人和承包人签署之日起生效。
7.本合同作为X305施桥运河大桥养护改造项目 JSZC-321091-ZYCG-C2026-0021标段（项目名称）养护合同的附件，与养护合同具有同等的法律效力，自合同双方法定代表人或其委托代理人签名并加盖单位章之日起生效。
8.本协议书一式六份，由合同双方（发包人、承包人）代表各执三份。


发包人：扬州经济技术开发区管理委员会建设局   承包人：                
           （盖单位章）                            （盖单位章）
法定代表人                                   法定代表人
或委托代理人：          （签字）             或委托代理人：           （签字）
日期：      年   月   日                     日期：    年   月    日


安全生产合同
为在X305施桥运河大桥养护改造项目 JSZC-321091-ZYCG-C2026-0021标段养护合同的实施过程中创造安全、高效的养护作业环境，切实做好本项目的安全管理工作，本项目发包人扬州经济技术开发区管理委员会建设局（发包人名称，以下简称“发包人”）与承包人              （承包人名称，以下简称“承包人”）特此签订安全生产合同：
1.发包人职责
（1）严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行养护项目合同中的有关安全要求。
（2）按照“安全第一、预防为主、综合治理 ”和坚持“管生产必须管安全 ”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。
（3）重要的安全设施必须坚持与养护作业设备同时投入使用。
（4）定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。
（5）组织对承包人养护作业场地进行安全生产检查，监督承包人及时处理发现的各种安全隐患。
2.承包人职责
（1）严格遵守《中华人民共和国安全生产法》等国家有关安全生产的法律法规、《公路水运工程安全生产监督管理办法》、《公路养护安全作业规程》和《公路工程施工安全技术规范》等有关安全生产的规定。认真执行养护合同中的有关安全要求。
（2）坚持“安全第一、预防为主、综合治理 ”和“管生产必须管安全 ”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全生产检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、养护技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本合同的各项约定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。
（3）建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人（包括临时雇请的农民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按养护合同约定配备专职安全生产管理人员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。
（4）承包人在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。
（5）承包人参加养护作业实施的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。养护作业场地如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。
（6）对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有养护人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；承包人不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。
（7）操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。养护项目负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。
（8）所有养护作业机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。
（9）养护作业实施过程中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，养护作业场地必须具有相关的安全标志牌。
（10）承包人必须按照养护项目特点，组织制定养护项目实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其他有关规定，及时上报有关部门，并坚持“ 四不放过 ”的原则，严肃处理相关责任人。
（11）承包人应办理通车路段作业的有关许可手续，并服从和配合路政与交管部门的统一监管。承包人应按发包人及有关行政主管部门批准的交通组织方案设置交通安全标志、标牌、护栏、隔离等交通安全防护设施，在执行过程中，应按照执行效果实时作出调整，安排应急处理设备或设施，确保其他影响道路的信息准确、安全畅通。
（12）安全生产费用参照《公路水运工程安全生产监督管理办法》的相关规定使用和管理。
3.违约责任
如因发包人或承包人违约造成安全事故，应赔偿对方受到的全部损失并依法追究责任。
4.本合同由双方法定代表人或其授权的代理人签名并加盖单位章后生效。
5、本协议书正本二份、副本四份，合同双方（发包人、承包人）各执正本一份，副本两份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

发包人：扬州经济技术开发区管理委员会建设局   承包人：                
（盖单位章）                        （盖单位章）
法定代表人                                   法定代表人
或委托代理人：          （签字）             或委托代理人：           （签字）
日期：      年   月   日                     日期：    年   月    日

（承包人全称）
[bookmark: _Hlk99358381]X305施桥运河大桥养护改造项目 JSZC-321091-ZYCG-C2026-0021标段项目经理委任书

致：扬州经济技术开发区管理委员会建设局
（承包人全称）法定代表人 （职务、姓名） 代表本单位委任（职务、姓名）为X305施桥运河大桥养护改造项目 JSZC-321091-ZYCG-C2026-0021标段的项目经理。凡本合同执行中的有关技术、工程进度、现场管理、质量检验、结算与支付等方面工作，由（姓名）代表本单位全面负责。

承  包  人：                           
（盖单位章）

                        法定代表人：                        
                                                            
                                            （签字）        
     年       月     日


抄送： （咨询人（监理人））   


第二章 通用合同条款
“通用合同条款”采用交通运输部办公厅以交办公路函【2025】1819号印发的《公路养护项目合同范本》中“第一篇 合同格式和通用合同条款-第二章 通用合同条款”。


[bookmark: _Toc223681639]
第二篇 基于计量模式的专用合同条款和工程量清单
第一章 专用合同条款
1.专用合同条款数据表
	序号
	条目号
	信息或数据

	1
	1.1.2.2
	发包人：扬州经济技术开发区管理委员会建设局
住    所：扬州市经济技术开发区维扬路108号  邮政编码：  225200 

	2
	1.1.2.7
	咨询人（监理人）：扬州华建交通工程咨询监理有限公司  
住    所：江苏省扬州市广陵区广陵经济开发区创业路20号6号楼一层  邮政编码：  225200  

	3
	1.1.4.5
	缺陷责任期：自实际交工日期起计算12个月。

	4
	1.5.1
	提供图纸的期限：  7  天

	5
	1.5.3
	图纸需要修改和补充的，应由咨询人取得发包人同意后，在该养护工程或养护工程相应部位施工前的7天内签发图纸修改图给承包人

	6
	4.6.3
	承包人安排在养护作业场地的主要管理人员、技术骨干和专职安全生产管理人员每月在养护作业场地时间不得少于 22 天

	7
	5.2
	发包人是否提供材料和工程设备：否 
如发包人负责提供部分材料或工程设备，相关规定如下：  / 

	8
	6.2
	发包人是否提供养护作业设备和临时设施：否
如发包人负责提供部分养护作业设备和临时设施，相关规定如下：  /  

	9
	8.1.1
	发包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：在签订本合同后14天内；
承包人将施工控制网资料报送咨询人审批的期限：在收到发包人提供的上述资料后14天内。

	10
	9.2.5
	安全生产费用按最高投标限价的 1.5  %计取

	11
	11.5
	逾期交工违约金：0.2‰签约合同价元/天

	12
	11.5
	逾期交工违约金限额： 10 %签约合同价

	13
	15.5.2
	承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的，发包人按所节约成本的  /  %或增加收益的 /  %给予奖励

	14
	16.1
	因物价波动引起的价格调整按照以下原则处理：
按第16.1.1项调价，相关约定为：                 
按第16.1.2项调价，相关约定为：                 
按第 16.1.3 项约定不调价。

	15
	17.2.1（1）
	开工预付款金额：30%签约合同价

	16
	17.2.1（2）
	材料、设备预付款比例：/等主要材料、设备单据所列费用的/%

	17
	17.3.2
	承包人在每个付款周期末向咨询人提交进度付款申请单的份数：4份

	18
	17.3.3（2）
	逾期付款违约金的利率：利率按合同签订时全国银行间同业拆借中心公布的1年期贷款市场报价利率LPR(不计复利)加手续费为基础计算。

	19
	17.4.1
	质量保证金金额：3%结算价格，期中支付不预留质量保证金，最后一次工程款支付前一次性预留或缴纳结算价格的3%质量保证金。
质量保证金形式：银行保函（含电子）、保险（保单）（含电子）、担保保单（含电子）、企业网银、电汇、汇票、支票等方式
质量保证金是否计付利息：否

	20
	17.5.1（1）
	承包人向咨询人提交交工付款申请单（包括相关证明材料）的份数：4份

	21
	17.6.1（1）
	承包人向咨询人提交最终结清申请单（包括相关证明材料）的份数：4份

	22
	18.3.1
	承包人提供工程验收资料和验收申请报告的期限： 按发包人要求及时提供 
承包人提供工程验收资料和验收申请报告的份数： 2  份

	23
	19.1.2
	缺陷责任期：自实际交工日期起计算12个月。

	24
	20.1
	承包人投保安全生产责任保险： 是 
安全生产责任保险保险金额：由承包人自行投保，该部分费用包含在安全生产费用中，不另行计列 
保险期限：开工日起至本合同工程签发缺陷责任期终止证书止（即合同工期+缺陷责任期） 

	25
	20.2.1
	保险险种： 建筑工程一切险 ； 详见本采购文件项目项目需求。

	26
	20.2.2（2）
	第三者责任险的最低投保金额： /  万元，事故次数不限（不计免赔额）
保险费率： 承包人自行投保

	27
	24.1
	争议的最终解决方式：仲裁
仲裁委员会名称：扬州仲裁委员会

	28
	补充的其他内容
	按照《关于印发<江苏省公路水运建设工程质量保证金管理办法>的通知》(苏交规〔2012〕5号)补充如下：
1、缺陷责任期从工程通过交工验收之日起计算。由于承包人原因导致工程无法按照规定期限进行交工验收的，缺陷责任期从实际通过交工验收之日起计算。由于发包人原因导致工程无法按照规定期限进行交工验收的，在承包人提交交工验收报告90日后，工程自动进入缺陷责任期。
2、缺陷责任期内，承包人应当对已交付使用的工程承担缺陷责任，发包人对已接收使用的工程负责日常维护工作。
（1）在使用过程中，发包人发现已接收的工程存在新的缺陷以及已修复的部位或者部件仍然存在缺陷的，承包人应当负责修复，直至质量检验合格为止。
（2）发包人、咨询人（监理人）和承包人应当共同查清缺陷及其原因，因承包人造成的，由承包人承担修复和检验的费用。因发包人造成的，由发包人承担修复和检验的费用，并支付承包人合理利润。
（3）承包人不能在合理时间内修复缺陷的，发包人可以自行修复或者委托其他人修复，所需费用和合理利润由承包人承担。
因事故、不可抗力等其它原因造成的工程损坏，由发包人负责组织修复，承包人不承担费用。



2.专用合同条款
说明：本部分所列的专用合同条款是对“通用合同条款”中规定必须在专用合同条款中明确的内容的集中，发包人编制的“专用合同条款”不限于本部分所列内容。

1.  一般约定
1.1  词语定义
1.1.2  合同当事人和人员
1.1.2.2  发包人：扬州经济技术开发区管理委员会建设局
1.1.2.7  咨询人（监理人）：   由发包人另行委托  。
1.1.3  养护项目、养护工程和设备
1.1.3.1  养护项目：  详见磋商公告和项目需求  。
1.1.3.2  养护工程：  详见磋商公告和项目需求 。
1.1.4   日期
1.1.4.3  工期： 详见磋商公告和项目需求  。
1.12  施工产生资源的归属
[bookmark: bookmark82][bookmark: bookmark81]本项目施工产生的可再生利用资源包括：施工产生的资源，可再生利用的，除用于本工程外，由承包人自行回收，承包人报价时需充分考虑残值，不可再生利用的由承包人妥善处置，处置费用由承包人承担。回收残值及相关处置费包含在该项投标报价中，不单独计列，承包人在报价时应充分考虑。承包人应严格遵照执行省、市等相关文件中关于建筑垃圾减量和处置要求的规定，建筑垃圾处置费用包括在相关项目单价或总价中，不另行计量与支付。
4.  承包人
4.1  承包人的一般义务
4.1.2依法纳税
本项补充：中国政府(江苏省)根据现行税法和有关部门现行规定就本合同项下向承包人征收的所有税金及其他应交纳的所有费用均由承包人摊入各工程子目的单价中。
4.1.8为他人提供方便
本款细化为：
（1）几个承包人在同一区域施工时，咨询人（监理人）有权协调工程的实施并对工程的衔接提出指示，承包人应在咨询人（监理人）的统一协调下工作。承包人由此增加的费用应认为已含入工程量清单各细目的单价或总额价中，发包人不单独计列。
4.1.11 其他义务
本项补充：承包人应履行的其他义务：
a、承包人应仔细研究本标段的施工方案和技术要求，了解施工路段的水文、地质、气象等情况，制定周密的安全、质量保证、信息管理措施(包括人员、设备、材料、后勤保障及紧急处理措施等)及施工计划，并报咨询人（监理人）批准后严格执行，以保证合同工程的顺利施工。为执行本款要求而发生的费用均应认为已含入承包人的报价之中，发包人将不另行支付。凡因承包人采取措施不力而造成本合同工程的一切损失、工期拖延及施工费用的增加等均由承包人自行负责。
b、承包人应按照图纸、采购文件和技术规范的要求，编制施工组织设计，明确确保工程质量的施工技术方案和施工工艺要求，特别是关键工程、重点部位、关键工序的施工技术方案和施工工艺。
c、承包人应接受质监机构和行业管理机构对其工程施工质量的监督与检查，凡工程质量不合格的工程不验收、不支付，并应自费拆除重建。
d、承包人必须建立针对本合同工程的施工质量保证体系，做到“横向到边，纵向到底、控制有效”，加强施工过程中的自检、互检和交接检工作。
e、根据合同的各项规定，承包人应精心组织施工，按时完成本合同工程及其缺陷的修复。为此，承包人应提供所需的全部监督管理、劳务、材料、设备、施工装备和其他物品。
f、承包人应对本合同段的雇用劳务、运输、供料等委托单位的经济往来全权负责。承包人与委托单位之间发生的经济纠纷，应由承包人承担一切经济和法律责任。
g、承包人应在咨询人（监理人）的指示下，为本项目其他工程提供必要的便利条件。承包人因此发生的一切费用均应含入所报的单价或总额价内，发包人不再单独计列。
h、凡是标段内与已建铁路、公路、航道、管线等有交叉、干扰的地段，承包人应在不干扰铁路、公路、航道、管线正常运营的前提下合理安排施工组织计划，积极与有关部门联系，采取有效措施保证施工工期和安全，并在必要时疏导现有交通流；凡是标段内与其他在建工程有互扰的地段，承包人应做好与其它施工单位的协调工作；凡是标段内含有跨铁路地段，承包人应做好与铁路部门的协调工作以及采取的措施，承担由于铁路而影响施工的风险；承包人应对上述所有工作负责，发包人将根据承包人的要求给予适当协调。承包人应将其采取上述措施而可能发生的全部费用计入投标报价中，发包人将不另行支付。如因承包人采取的措施不力，造成河道阻塞或者影响铁路、公路正常安全运营而给其它部门或个人造成的一切损失，或由上述原因造成本工程工期的拖延或施工费用的增加，均由承包人自行负责。
对于标段中与既有道路有交叉、干扰的地段，及时办理相关手续获得施工批准，施工时应保证施工和交通的安全。承包人应在主要交叉点实行道路两侧围挡施工，设立规范的安全警示和指示标志。在人员密度大、流动大的地段以及其它需要地段也必须采取围挡施工，以确保施工安全和人员安全。因此发生的一切费用不单独计量和支付，包含在投标报价内。
i、在施工过程中因承包人的原因造成的矛盾和阻工问题，承包人自行负责解决，并支付所发生的一切费用。发包人协助做好协调工作。发包人的协调不免除承包人自行解决矛盾的任何责任。
j、本工程各标段施工所需供电、供水由投标人自行调查解决并承担所有费用。承包人应将生活及施工中留下的杂物、垃圾等清理出公路用地范围并妥善处理，不得造成二次污染，影响路容路貌及周边环境，其费用由承包人自行负责，发包人不再另行支付。
承包人应严格遵照执行《江苏省固体废物污染环境防治条例》、《关于进一步加强全市交通运输领域建筑垃圾管理的通知》扬交建〔2024〕15号、《关于印发《扬州市建筑垃圾全链条治理工作方案》的通知》扬城管〔2025〕17号等相关文件中关于建筑垃圾减量和处置要求的规定，建筑垃圾处置费用包括在相关项目单价或总价中，不另行计量与支付。
k、施工期间，承包人必须严格执行国家、地方政府有关施工安全管理方面的法律、法规及规章制度，同时严格执行业主代表编制并经有关部门批准的施工安全交通组织方案，以及咨询人（监理人）有关安全工作的指示。
l、承包人应当针对工地扬尘防治特点，采取喷淋、雾炮、洒水降尘、择时施工、局部停工、做好特定时期（如重大活动）空气质量保障等预警响应措施，做好扬尘污染防治预警响应预案。并满足《省交通运输厅关于招标文件贯彻落实扬尘污染防治有关法律法规规定的指导意见》（苏交建〔2018〕17号文）、《省交通综合执法局关于印发江苏省公路水运工程施工扬尘污染防治指导手册的通知》（苏交执法发〔2021〕48号）、《扬州市扬尘污染防治条例》第3号、市交通运输局关于印发《扬州市公路水运工程扬尘污染防治实施意见的通知》（扬交技〔2022〕5号）、《关于在公路水运工程施工期落实污染防治工作有关要求的函》苏交建便函〔2023〕71号、《关于开展全市交通工程施工期污染防治集中整治行动的通知》扬交技〔2023〕13号等要求。
4.2  履约保证金
4.2.1 承包人提交履约保证金的形式为 /；
金额为 / ，
期限为 / 。
4.3  转包、分包
4.3.8本项目允许分包。
(1)分包内容要求：允许分包的工程范围仅限于非主体、非关键性工程或者适合专业化队伍施工的专业工程。允许专业分包的工程范围仅限负面清单以外的部分单位工程、分部工程或者分项工程。
(2)分包人资质要求：分包人的资格能力应与其分包工程的标准和规模相适应。
(3)其他要求：①分包工程严禁转包，且不得再次分包；②承包人和分包人应对分包工程承担连带责任。并参照《交通运输部关于印发<公路工程施工分包管理办法>的通知》（交公路规〔2024〕2号）、《交通运输部办公厅关于印发<公路工程施工分包负面清单（2024年版）>的通知》（交办公路〔2024〕6号）、省交通运输厅关于贯彻落实交通运输部《公路工程施工分包管理办法》的通知（苏交建函〔2024〕53号）、省交通运输厅关于印发《江苏省公路水运工程施工分包管理实施细则》的通知（苏交规〔2025〕2号）等有关施工分包、劳务合作管理的要求执行。如相关要求有不一致之处，以发布时间在后的为准。
[bookmark: bookmark206]4.5  承包人项目经理和项目总工
4.5.1  承包人项目经理和项目总工（如有）的驻场要求：按国家、省、市规定在现场履职。
4.6  承包人人员的管理
4.6.3  承包人安排在养护作业场地的主要管理人员和技术骨干等人员的管理要求：/。
4.8  承包人劳动用工管理
本款补充第4.8.3项：
4.8.3承包人的项目经理部是民工工资支付行为的主体，承包人的项目经理或授权的项目副经理是民工工资支付的责任人。项目经理部要建立全体民工花名册和工资支付表，确保将工资直接发放给民工本人，或委托银行发放民工工资，严禁发放给“包工头”或其他不具备用工主体资格的组织和个人。
承包人应按照《保障农民工工资支付条例》（国令第724号）、《省交通运输厅关于交通工程建设领域保障农民工工资支付的意见》（苏交规〔2021〕2号）、关于印发《江苏省工程建设领域农民工工资专用账户管理细则》的通知（苏人社规〔2022〕3号）、关于印发《江苏省工程建设领域农民工工资保证金管理办法》的通知（苏人社规〔2022〕4号）等国家有关解决拖欠工程款和劳务用工工资的法律、法规和规定，每月及时按规支付到位。承包人不得以任何借口拖欠材料、设备货款及劳务用工工资，如果出现此种现象，一经查实后，一律通报并责令承包人自行组织资金迅速偿还欠款。在必要时，业主有权从应付给承包人的工程款中代为支付其拖欠的材料、设备货款。对恶意拖欠和拒不按计划支付的，将报交通主管部门。
4.12  承包人现场查勘
4.12.2  发包人向承包人提供养护项目的相关图纸和资料包括：  /  。
4.13  不利物质条件
4.13.1 不利物质条件特殊约定： 图纸中已明确指出的不利的地下和水文条件 。
[bookmark: bookmark83][bookmark: bookmark84]5.  材料和工程设备
5.1  承包人提供的材料和工程设备
5.1.2 本项约定为：为实施和完成本合同工程及其缺陷的修复，承包人应按投标文件承诺的型号、规格、数量和时间向现场调遣或租用主要施工机械及材料试验、测量、质检仪器设备，不得拖延、短缺或任意更换，否则将按第22款视为承包人违约。
尽管承包人已按承诺提供了上述机械、设备和仪器，但咨询人（监理人）认为仍不能满足现场施工的需要或不能保证工程质量时，咨询人（监理人）有权要求承包人增加或更换施工机械、设备、仪器，承包人应及时增加或更换，由此增加的费用和(或)工期延误由承包人承担。承包人在接到指令后应立即执行，否则将按第22款视为承包人违约。
承包人的施工机械、设备应在工程所在地办理机械、设备的安全施工相关手续，接受监督与管理，完成相关手续后方可投入使用。
承包人的施工机械、设备未经咨询人（监理人）同意不得擅自撤离本施工现场。当工程由于发包人原因造成停工或暂缓施工，承包人有义务降低损失，经咨询人（监理人）同意后，可撤离不必要的机械、设备和人员。
5.2发包人提供的材料和工程设备
本项目发包人不提供任何材料和工程设备。
[bookmark: bookmark85][bookmark: bookmark86]7.  交通运输
7.2  养护路段内交通
承包人使用养护路段产生的通行费的特殊约定：承包人养护管理车辆及作业车辆通过养护路段产生的通行费由承包人自行承担。
补充7.2款为：
除合同另有规定外，承包人为实施和完成本合同工程及缺陷修复工作中一切施工作业所需的临时出入现场和施工运输，应对所使用的由发包人提供的或按需要由承包人自建的或借用、占用、利用当地的所有出入现场的临时道路和桥梁进行养护和维修，直到工程竣工，并应保证发包人免于承担因上述临时道路的使用所引起的补偿费、诉讼费、损害赔偿、鉴定费及其它开支。
第7.4细化为：
承包人出入现场、施工运输，使用地方道路或航道时，应认为承包人已接受原有地方道路、桥涵、排水沟、航道等是完好的，承包人应负责自费与地方协调、改善、加固并养护，因承包人出入或施工运输使用造成的损坏，承包人应负责自行处理。承包人在实施和完成本合同工程及缺陷修复工作中的一切施工作业应保证发包人免于承担因承包人借用、占用或使用当地道路或其他交通设施所引起的补偿费、诉讼费、损害赔偿、鉴定费及其他开支。
为保证道路交通安全及运输畅通,承包人应采取以下措施:
(a)当施工期间，承包人必须在与交通和公安部门协商下，采取足够的引导交通措施；
(b)承包人制定运输计划时，应避开现有道路上在高峰时的运输。
8.  测量放线
8.2  施工测量
补充8.2.3、8.2.4款：
8.2.3承包人负责提供与放样工作有关的劳务、机具及仪器设备。应经常对使用的测量仪器进行定期检查与校正，填写检查证书报咨询人（监理人）核查。在本合同工程施工过程中，如果工程任何部分的位置、标高、尺寸或线形出现超出合同规定的误差，一经发现，承包人应自费纠正，直到咨询人（监理人）认为符合合同规定为止。
8.2.4承包人应当将每次施工测量资料报咨询人（监理人）审核，对于重要的主体工程的施工测量资料，应至少在48小时前通知咨询人（监理人）进行复测。
8.3  基准资料错误的责任
本款补充：
承包人应对发包人提供的基准资料进行核实，发现错误，应及时通知咨询人（监理人）和发包人，否则应承担相应责任。
[bookmark: bookmark88][bookmark: bookmark87]9.养护作业安全、治安保卫和环境保护
9.2  承包人的养护安全责任
9.2.8  承包人在养护作业场地配置专职安全生产管理人员的数量： 不少于1 人；专职安全生产管理人员应满足的条件： 应具有有效的省级及以上交通运输主管部门核发的《公路水运工程施工企业主要负责人和安全生产管理人员安全生产考核合格证书》（C类证）或《公路水运工程施工单位主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书》（C类证）。
第9.2.10项约定为：
承包人的安全生产措施应满足国家或省、市有关工程安全生产、文明施工的规定以及参照江苏省交通工程建设局主编的《公路工程建设现场安全管理标准化指南》的要求。承包人的主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员必须取得安全生产考核合格证书，专职安全生产管理人员的配置人数必须满足“交通部《公路水运工程安全生产监督管理办法》（[2017]第25号）”的规定。凡标段内与已建航道、临、跨、过河设施有交叉干扰的地段，承包人应在不干扰航道畅通的前提下，采取有效措施保证安全生产文明施工和已建航道、临、跨、过河设施的安全；凡标段与其他在建工程有互扰的地段，承包人应做好与其它施工单位的签订安全生产协议，明确各方安全责任。承包人应根据合同条款、技术规范102.11、102.12小节，以及按照国家、省、市相关公路工程安全生产的规定而采取一切有必要的安全措施，相关费用按招标人设定的最高投标限价的1.5%计取“安全生产费用”。安全生产费应由发包人根据监理工程师对承包人在本项目生产过程中安全生产实际投入，并依据《江苏省公路水运工程安全生产费用管理办法》进行的计量签字确认进行支付。本次招标工程为边通车边施工，承包人需综合考虑交通分流、公交绕行、沿线居民出行、地方矛盾协调等，因此发生的一切费用均应含在投标报价中，发包人不再单独支付。
承包人在施工过程中用于安全生产的费用超出了安全生产费用总额时，超出部分费用视为包括在投标总价内，业主不另行计量与支付。安全生产费用的计量与支付应当采用以现场计量为主，现场计量与总额包干相结合的方式进行。承包人已经按照相关规定落实安全生产措施，但安全生产费用实际投入使用少于安全生产费用总额，经咨询人（监理人）核实，余额部分发包人不予支付。
9.3  治安保卫
补充9.3.3项：
在符合合同要求的范围内，进行为工程的施工和竣工以及对任何缺陷做必要的补救，均应以不使下述各方面遭受不必要的和不恰当的干扰为条件：
(1)公众的便利；
(2)公用道路或私人道路以及通往属于发包人或他人财产的人行小道的进入使用和占用；
(3)河流、航道、铁路、城镇道路和其他公共交通运输线路等；
(4)区中或地下的属于公共、团体或他人的管线和设施。
如果发生上述情况，并由此导致索赔、赔偿、诉讼费用及其它开支时，应由承包人承担一切责任及费用，但由于发包人或咨询人（监理人）对本工程提供的设计所引起的必然影响除外。
[bookmark: bookmark89][bookmark: bookmark90]10.  进度计划
10.1  合同进度计划
承包人向咨询人报送的养护作业方案内容：承包人应在签订合同协议书后28天之内按发包人和咨询人（监理人）的要求将其编制的施工方案应报送咨询人（监理人）审批。
10.2  合同进度计划的修订
承包人向咨询人提交修订合同进度计划的申请报告的期限为：  7   天。
咨询人批复承包人修订的合同进度计划的期限为：  7   天。
[bookmark: bookmark208]10.3  年度作业计划
承包人向咨询人提交下一年度的养护作业计划的内容：  /   ；
承包人向咨询人提交下一年度的养护作业计划的期限为： /   天。
11.  开工和交工
11.4  异常恶劣的气候条件
异常恶劣的气候条件的范围： 指项目所在地30年以上一遇的罕见气候现象【包括发生烈度七度(含七度)以上地震、龙卷风、工地受淹超过桥梁设计洪水水位以及不利的降水等引起的延误的情况】。
上述不利降水的衡量标准如下：
a.按本省气象部门统计的降水资料，取最近二十年的平均降水天数为标准；
b.按实际统计的年降水天数与(a)所指的年降水天数之差，每年计算一次；咨询人（监理人）将根据承包人的申请予以评定，咨询人（监理人）评定恶劣气候对工程的影响还将考虑用施工期限内其它月份的异常良好的气候的时间予以补偿。异常气候在每一个月对工程进度影响的评定应在整个合同期内予以累计。
c.不考虑每一降水过程后所影响的施工时间  。
[bookmark: bookmark93][bookmark: bookmark94]12.  暂停养护作业
12.1  承包人暂停养护作业的责任
12.1  （6）由承包人承担的其他暂停养护作业情形：    /    。

14.  试验和检验
补充第14.4~14.6款：
当承包人与咨询人（监理人）就材料或设备的检验结果发生争端时，咨询人（监理人）可以将材料或设备的检查和检验委托给一家独立的检验单位。该检验单位必须具有国家技术监督局和专业机构的认证资格。当该独立检验单位对材料或设备的检验结果证明咨询人（监理人）检验的结果是正确的，则承包人应接受咨询人（监理人）的指令，并承担委托检验费，否则，委托费应由发包人承担。
补充第14.5款：
承包人在现场设立的试验室必须满足省交通厅最新规定。
补充第14.6款：
在合同实施期间，根据工程需要，发包人可能在本工程工地进行有关试验，承包人应积极配合并承担相应的工作，但不得对因此可能发生的人工、机械闲置损失向发包人提出补偿要求。
[bookmark: bookmark96][bookmark: bookmark95]15.  变更
15.4  变更的估价原则
15.4.4  变更工作在已标价工程量清单中无适用或类似子目的单价时，确定其单价遵循的原则为：采用招投标期间交通运输部颁布的概预算编制办法和预算定额以及施工当期材料指导价编制的本变更项目的预算乘以本合同段竞标价系数（中标价和最高投标限价的比值）计算。
15.6  暂列金额
本款细化为：
15.6.1暂列金额应由咨询人（监理人）报发包人批准后指令全部或部分地使用，或者根本不予动用。
15.6.2对于经发包人批准的每一笔暂列金额，咨询人（监理人）有权向承包人发出实施工程或提供材料、工程设备或服务的指令。这些指令应由承包人完成，咨询人（监理人）应根据第15.4款约定的变更估价原则和第15.4款的规定，对合同价格进行相应的调整。
15.6.3当咨询人（监理人）提出要求时，承包人应提供有关暂列金额支出的所有报价单、发票、凭证和账单或收据，除非该工作是根据已标价工程量清单列明的单价或总额价进行的估价。
15.8  暂估价
按暂估价确定的工程、材料、工程设备、服务的实施主体为：   /     。

[bookmark: bookmark98][bookmark: bookmark97]16.  价格调整
16.1  物价波动引起的价格调整
16.1.1  采用造价信息调整价格差额
16.1.1.1  需要进行价格调整的材料的种类为：     /        ；
发布的养护项目所在地的材料信息价机构：     /        ；
承包人在本计量周期内已完成实体工程量的材料数量：    /    ；
风险幅度系数：   /    。
16.1.3  不调整价格差额
在合同履行期间（包括工期拖延期间），由于人工、材料和设备价格的上涨而引起养护成本增加的风险由承包人自行承担，合同价格不会因此而调整。
[bookmark: bookmark100][bookmark: bookmark99]17.  计量与支付
17.1  计量
17.1.3  计量周期
（2）总价子目的计量周期： / 。
17.1.5  总价子目的计量
本项第（2） 目补充：合同总价支付分解表为： / 。
本项第（5） 目补充：总价子目的支付原则和支付进度为： / 。
17.3 工程进度付款
17.3.3进度付款证书和支付时间
（1）、（2）款内容细化为：
（1）咨询人（监理人）在收到上述进度申请付款单后14天内完成核查，提出发包人到期应支付给承包人的金额。
合同签订后，甲方自收到发票之日起10个工作日内支付合同总价30%作为预付款；交工验收合格后付至合同价的80%，交工验收合格后半年内，支付至结算审核价款的97%(预留3%质量保证金)(如中标人缴纳质量保证金或提供质保金保函或者保险的，不再预留质量保证金，交工验收后半年内支付至审核价款的100%)，缺陷责任期满并提交缺陷责任期终止证书支付剩余工程价款(或者退还质量保证金)。甲方自收到发票之日起10个工作日内结清。
（2）暂列金额用于施工合同签订时尚未确定或者不可预见的所需材料、工程设备、服务的采购，施工中可能发生的工程变更、合同约定调整因素出现时的工程价款调整以及发生的索赔、现场签证等的费用,包括以计日工方式支付的金额。须经设计、监理、业主及业主代表四方确认后，方可使用。
17.3.5农民工工资保证金
投标人必须按照《保障农民工工资支付条例》（国令第724号）、《省交通运输厅关于交通工程建设领域保障农民工工资支付的意见》（苏交规〔2021〕2号）、关于印发《江苏省工程建设领域农民工工资专用账户管理细则》的通知（苏人社规〔2022〕3号）、关于印发《江苏省工程建设领域农民工工资保证金管理办法》的通知（苏人社规〔2022〕4号）、关于印发《扬州市工程建设领域农民工工资保证金管理细则》的通知（扬人社规〔2022〕2号）等规定支付农民工工资。
17.4质量保证金
第17.4.1项细化为：
期中支付不预留质量保证金，最后一次工程款支付前一次性预留或缴纳结算价格的3%质量保证金。
17.7  财政资金申请与支付
养护项目资金来源为：  财政资金  。
[bookmark: bookmark101][bookmark: bookmark102]18.  工程验收
18.1  工程验收的含义
18.1.1  验收单位： 扬州经济技术开发区管理委员会建设局 。
18.1.2  本项目工程验收方式：  一阶段验收    。
本项目工程验收时间：   详见磋商公告和项目需求   。

[bookmark: bookmark104][bookmark: bookmark103]20.  保险
本款约定为：
a、建筑工程一切险：
建筑工程一切险由承包人投保，保险费由承包人承担并支付。投保条件与保险费率由承包人根据江苏省保险行业协会有关工程保险的相关规定自行考虑，在工程量清单中以总额形式单独列出，中标后该价格不再调整。如最终费用总额低于清单报价，按实结算；如最终费用总额高于清单报价，多余部分视为包含在其他项目单价中。因承包人延迟办理或未办理相关保险所引起的一切相关后果、责任由承包人自行承担。保险期限：开工日起至本合同工程签发缺陷责任期终止证书止（即合同工期+缺陷责任期）。
b、第三者责任险：
第三者责任险由承包人投保，保险费由承包人承担并支付。投保条件与保险费率由承包人根据江苏省保险行业协会有关工程保险的相关规定自行考虑，在工程量清单中以总额形式单独列出，中标后该价格不再调整。因承包人延迟办理或未办理相关保险所引起的一切相关后果、责任由承包人自行承担。保险期限：开工日起至本合同工程签发缺陷责任期终止证书止（即合同工期+缺陷责任期）。
c、本项目实施过程中，意外伤害险（死亡赔偿限额不低于80万元/人，医疗事故赔偿限额8万元）、装备险由承包人投保，保险费由承包人承担并支付。保险费包含在投标人投标总价中，不单独支付。
d、工伤保险：
本项目承包人应当依据《转发省人力资源和社会保障厅等六部门关于铁路公路水运水利能源机场工程建设项目参加工伤保险通知的通知》（扬交建(2018)12号）、《江苏省工伤保险费率管理办法》的通知（苏人社规〔2020〕1号）、《关于印发<江苏省超过法定退休年龄人员和实习生参加工伤保险办法>的通知》（苏人社规〔2020〕6号）、《省人力资源社会保障厅关于确定2025年全省工程建设项目工伤保险费率的通知》（苏人社函〔2025〕1号）的规定，项目实施前，以项目为单元参加工伤保险，本项目承包人应当依据《转发省人力资源和社会保障厅等六部门关于铁路公路水运水利能源机场工程建设项目参加工伤保险通知的通知》（扬交建(2018)12号）、《江苏省工伤保险费率管理办法》的通知（苏人社规〔2020〕1号）、《关于印发<江苏省超过法定退休年龄人员和实习生参加工伤保险办法>的通知》（苏人社规〔2020〕6号）、《省人力资源社会保障厅关于确定2025年全省工程建设项目工伤保险费率的通知》（苏人社函〔2025〕1号）的规定，项目实施前，以项目为单元参加工伤保险，工伤保险费率按最高投标限价的2.5‰计取（如遇政策调整，以人社等部门的最新规定为准），并一次性缴纳到项目所在地的工伤保险经办机构。工伤保险费列入工程量清单作为不可竞争费用，专款专用，承包人凭发票报销，发包人据实支付，保险金不足以补偿损失的（包括免赔偿和超过赔偿限额的部分）应由承包人承担。保险期限：开工日起至本合同工程签发缺陷责任期终止证书止（即合同工期+缺陷责任期）。
e、安全生产责任险：
根据《市交通运输局关于在全市交通运输行业全面落实安全生产责任保险制度的通知》（扬交安办函〔2024〕39号），死亡赔偿限额不低于30万元/人，每次事故赔偿限额不低于200万元。承包人应投保安全生产责任保险，保障范围包括因生产安全事故造成的投保企业从业人员的人身伤亡赔偿、投保企业以外的第三者人身伤亡和相关财产损失赔偿以及事故抢险救援、法律服务等的费用。保险费率：由承包人自行投保，该部分费用包含在安全生产费用中，不另行计列。
20.6  对各项保险的一般要求
20.6.1  承包人向发包人提交各项保险生效的证据和保险单副本的期限： 开工前提供  。
20.6.4保险金不足的补偿
本款细化为：
保险金不足以补偿损失的（包括免赔偿和超过赔偿限额的部分），应按下列对发包人或承包人责任的规定，由发包人或承包人承担：
1、在承包人负责照管与维护期间，如果本合同工程或其组成部分，或将用于或安装在本合同工程中的材料、设备等发生损失或损害，不论出于什么原因（属于发包人的风险除外），承包人均应自费弥补，并达到合同要求。承包人还应对按“19缺陷责任和保修责任”规定而实施作业的过程中由承包人造成的对工程的任何损失或损害负责。
2、由于发包人风险所造成的损失或损害：
a、由于本款规定的发包人风险中的任何一种已投保的发包人风险造成的上述损失或损害，承包人应在事故发生后及时报告咨询人（监理人）和保险公司并向保险公司提出索赔。不能从保险公司收回的免赔额部分由承包人自己承担，而超过保险公司最高赔偿限额的损失部分由发包人和承包人平均分担。
b、由于承包人责任引起的事故损失或损害，已投保的保险无法赔偿的部分由承包人承担。
c、由于本款规定的发包人风险中的任何一种无法投保的发包人风险造成的上述损失或损害，承包人应在咨询人（监理人）要求的范围内弥补损失或损害。同时，咨询人（监理人）应按照合同规定在与承包人协商并报发包人批准后，确定合同价格的增加额，通知承包人，并抄送发包人。发包人和承包人均应采取措施尽量避免和减少损失的扩大，任何一方没有采取有效措施导致损失扩大的，应对扩大的损失承担责任。
d、由于发包人风险和若干其他风险结合而造成的上述损失和损害，在按照本款(a)或(c)(视情况而定)进行处理时，应考虑承包人和发包人双方按比例承担的责任。
3、属于发包人的风险包括：
a、地震、海啸、龙卷风及其他自然灾害，但承包人从发包人提供的参考资料中能合理预见或能合理采取防范措施的自然灾害除外；
b、雷电、火灾、爆炸，但因承包人责任造成的火灾和爆炸除外；
c、飞机坠毁，飞机部件或飞行物体坠落；
d、战争、政变、征用、罢工、暴乱、骚乱，但纯系承包人由本合同工程施工引起的骚乱除外；
e、核反应、辐射或放射性污染；
f、除合同规定者外，永久工程的任何区段或单位工程被发包人使用或占用所造成的损失或损害；
g、属于本工程设计引起的损失或损害(由承包人负责的设计除外)；
上述a～c项风险应按照第20条的规定办理保险，以便在风险发生时，能保护发包人和承包人的利益不受到损害。
4、但是，由于下列情况本应却未能从承保人处收回偿额，应由承包人全部负责：
a、承包人未按保险单规定的条件和期限及时向承保人报告事故情况；
b、承包人未履行保险单中规定的被保险人的义务。

[bookmark: bookmark105][bookmark: bookmark106]21.  不可抗力
21.1  不可抗力的确认
21.1.1  （5）不可抗力的其他情形：    /   。
21.1.1项补充：
本项所述(1)、(4)目风险应按照合同条款第20条的规定办理保险，以便在风险发生时，能保护发包人和承包人的利益不受到损害。
21.3不可抗力后果及其处理
本项(1)目补充：
a、由于合同条款第21.1.1项中的任何一种已投保的不可抗力风险造成的上述损失或损害，承包人应在事故发生后及时报告咨询人（监理人）和保险人并向保险人提出索赔。不能从保险人收回的免赔额部分由承包人自己承担，而超过保险人最高赔偿限额的损失部分由发包人和承包人平均分担。
b、由于合同条款第21.1.1项中的任何一种无法投保的不可抗力风险造成的上述损失或损害，承包人应在咨询人（监理人）要求的范围内弥补损失或损害。同时，咨询人（监理人）应按照合同规定在与承包人协商并报发包人批准后，确定合同价格的增加额，通知承包人，并抄送发包人。发包人和承包人均应采取措施尽量避免和减少损失的扩大，任何一方没有采取有效措施导致损失扩大的，应对扩大的损失承担责任。
c、由于不可抗力风险和若干其他风险结合而造成的上述损失和损害，在按照本目(a)或(b)(视情况而定)进行处理时，应考虑承包人和发包人双方按比例承担的责任。
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22.1  承包人违约
22.1.2  对承包人违约的处理
（4）当承包人发生第 22.1.1 项约定的违约情况时，发包人有权向承包人课以违约金，具体约定如下：如果发生22.1.1款承包人违约的情况，发包人可视承包人违约的严重程度采取下列措施之一：
①发包人可按签约时签约合同价的1%—10%的金额扣缴承包人违约金，该违约金在履约担保中或在期中支付证书中扣除。即使交纳了违约金，承包人仍应按合同规定继续实施和完成本合同工程及其缺陷修复；若承包人未经批准擅自撤离工地，发包人除扣除承包人的全部履约担保（含现金担保）和剩余工程款项之外，并不承担承包人与其它承包人、供货商等的经济纠纷和法律责任，也不赔偿任何费用。
②发包人可雇用其他承包人完成部分工程。承包人无权对此提出反对意见并应按合同规定完成合同工程其余部分的施工和缺陷修复。在这种情况下，发包人向承包人支付的合同价格中不应包括由其他承包人完成的那部分工程的价款。咨询人（监理人）应确定由于承包人违约而给发包人造成的费用增加和其他损失，报发包人批准后从应付或到期应付给承包人的款项中扣除，咨询人（监理人）应将上述决定通知承包人，并抄送发包人；
③发包人在向承包人发出书面通知的14天之后可以进驻现场和接管工程，终止承包人对本合同工程的承包，但不因此解除合同规定的承包人的任何义务和责任，或影响合同赋予发包人或咨询人（监理人）的各种权利和权限。发包人可自行完成该工程，或邀请其他承包人完成该工程。发包人或其他承包人为了完成本工程可以使用任何承包人设备、临时工程和材料。合同终止后的有关事宜应按照第22.1.4和22.1.5款的规定办理。
此外，当承包人发生了下述违约现象之后，发包人可依据下列具体情况扣除承包人的违约金：
①承包人在咨询人（监理人）规定的截止日前，投标书附表中所列的项目经理、项目总工程师没有按时进场，或进场后，未经批准又离开工地，发包人将按5000元/人·天扣除违约金；其他工地主要人员没有按时进场，或进场后，未经批准又离开工地，发包人将按2000元/人·天扣除违约金，直至缺员进场为止。
②无论是否征得发包人和咨询人（监理人）的同意（特殊情况除外），投标书附表中所列的工地人员项目经理（含项目副经理）、项目总工程师每更换一人按10万元/人向发包人提交违约金，专职安全员每更换一人则承包人应向发包人提交违约金5万元。若出现项目经理（不含项目副经理）、总工均更换的情况，发包人有权中止合同。
③承包人在咨询人（监理人）规定的截止日前，投标函附表表9、10所列的主要机械及试验、测量设备不能按时进场，每迟到1天，发包人将按照该设备的台班费的三倍扣除违约金，直到设备进场为止。
④在工程实施期间，未经咨询人（监理人）批准，承包人进场的施工机械和材料试验、质检仪器设备撤离现场，发包人将按该设备的重置价值从工程期中支付款中扣除违约金。
⑤在工程实施期间，承包人应制定阶段性工期目标并提交咨询人（监理人）批准，并努力完成工期目标。若承包人不能完成工期目标，则按0.2‰签约合同价元/天标准扣除承包人的违约金。
⑥在施工期间，承包人若违反施工操作及管理程序，一经发包人发现，则按50000元/次标准扣除承包人的违约金。
⑦承包人在施工期间如果在各种报表及检查试验记录中自己作假或诱导咨询人（监理人）作假，一经查实，发包人将按每次10万元的标准扣除承包人的违约金。
⑧承包人应无条件接受上级交通主管部门、质量监督部门、发包人监理单位的质量检查或抽查，如发现承包人出现降低施工标准或偷工减料或出现较大质量问题，发包人将按每次10万元的标准扣除承包人的违约金。
⑨承包人在施工期间未能做好环境保护工作，使得周边环境遭到破坏或污染，产生恶劣影响的，每次按照10万元的标准扣除承包人的违约金。
除上述约定外，发包人还将按《江苏省公路水运建设市场信用信息管理办法》、《江苏省公路养护作业单位信用管理办法》的相关规定将违约情况上报江苏省交通行政主管部门。
[bookmark: bookmark209]22.2  发包人违约
22.2.2  对发包人违约的处理
发包人无正当理由不按时返还履约保证金或质量保证金的，发包人应向承包人支付的违约金如下：   /   。
补充25款为：
25.  廉政建设
在合同实施期间，发包人和承包人应根据交通部《关于在交通基础设施建设中加强廉政建设的若干意见》以及有关工程建设、廉政建设的规定为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益。
补充26款为：
26.  优质优价
本工程报价视为优质工程报价。承包人应保证本工程施工完成后达到优良级品，因此承包人应精心施工，认真考虑分析施工过程中可能出现的各种因素。若承包人未达到质量目标的要求，应无条件采取措施补救，直至工程达到优良级品。
补充27款为：
27.  履约考核
在工程实施期间，发包人将按照相关履约考核办法的规定对承包人进行履约考核，并将履约考核结果上报上级交通行政主管部门，由上级行政主管部门核实后计入承包人信用档案。
补充28款为：
28.  不拖欠农民工工资
执行《保障农民工工资支付条例》国务院724令、《省交通运输厅关于交通工程建设领域保障农民工工资支付的意见》（苏交规〔2021〕2号文）、关于印发《江苏省工程建设领域农民工工资专用账户管理细则》（苏人社规〔2022〕3号文）、关于印发《江苏省工程建设领域农民工工资保证金管理办法》的通知（苏人社规〔2022〕4号文）、关于印发《扬州市工程建设领域农民工工资保证金管理细则》的通知（扬人社规〔2022〕2号）等规定支付农民工工资。
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第四章 项目需求
一、项目概况  
1、项目名称：X305施桥运河大桥养护改造项目 
2、项目背景：扬州市经济技术开发区施沙路施桥运河大桥于 2012年建成通车，桥梁跨径组成3X25m+132m+3X20m，桥面全宽12m，桥梁全长273.26m，桥梁跨越京杭运河II级航道，主桥采用钢管混凝土系杆拱桥，引桥采用空心板梁。扬州市农村公路管理养护体制改革领导小组办公室根据交通厅《关于印发近期污染防治攻坚重点工作任务及分工表的通知》等文件要求，结合施桥运河大桥实际情况，向扬州经济技术开发区管委会建设局下发《工作提示函》(扬农管办函(2025)4 号)，建议:1、尽快推进施桥运河大桥环境应急防控设施建设，加强与应急管理、生态环境等部门对接，深化业务协同，建立跨越苏北运河重要敏感水体农村公路桥梁防护设施的长效管理机制;2、尽快增设防撞设施确保桥梁在发生船撞事故时保持结构安全;3、根据《公路桥涵养护规范》(JTG5120-2021)，开展专项检测、建立桥梁永久观测系统、专项检测结果开展桥梁维修保养。
3、预算金额：177.51万元
4、本项目设置最高限价，177.51 万元，报价超过最高限价的为无效报价，按照无效响应处理。
5、工期要求：合同签订后60日历天内完成整个工程的工程量完成并且合格，具体开工时间以采购人开工令为准。缺陷责任期:自实际交工日期起计算12个月。
6、工作内容：工程量清单及图纸范围内全部施工。
7、供应商应确保其技术建议以及所提供的设施的完整性、实用性，保证全部工作面及时投入正常使用。所有施工材料应符合要求，并满足施工工期、施工安全的需要；若出现因供应商提供的设施不满足要求、不合理，或者其所提供的技术支持和服务不全面，而导致无法实现或不能完全实现的状况，供应商负全部责任。
8、验收：采购项目总体验收。项目施工完成后，由采购人会同本项目成交供应商及相关部门组织开展对所有施工项目的验收工作并形成专门的验收报告。如验收不通过的项目，成交供应商应无条件进行整改直至验收通。
二、其他磋商须知
1、报价应按照采购人提供的工程量清单的格式，不得改变工程量清单，不可竞争费用不得让利。供应商首轮报价应有详细的报价组成，其中暂列金额、税金、安全生产费、工伤保险为不可竞争费，应按采购人提供的工程量清单及相关费用、费率报价。
2、最终以总价方式报价，首轮报价中的不可竞争费仍适用于最终报价，成交价即合同价为最终报价。首轮报价×（1-让利幅度）=最终报价（合同价），首轮报价明细仍为合同价的组成部分，总价汇总表在签定合同前根据成交结果修正。
3、本工程结算价需经有关部门审定确认，合同价中的暂列金额在工程款支付时、结算审定结果中扣除。
4、供应商应彻底自行踏勘现场，以充分了解项目位置、交通状况以及工作范围等任何足以影响其报价的情况。任何忽视或误解项目基本情况，而使采购人在项目实施过程中蒙受的损失，将由供应商进行赔偿。施工现场实际情况：现状道路通畅；交通便利，有道路通入施工现场；环境保护要求：必须符合当地环保部门对噪音、粉尘、污水、垃圾的限制或处理要求。
5、本项目采用固定单价，承包范围为磋商文件、工程量清单、图纸范围相关的内容。供应商应根据附件内容以现场踏勘为准仔细核对工程量清单，核对内容包括清单数量、清单特征、计量单位等，并将疑问在提问截止时间书面提出，如未提出任何疑问，则视为对采购人提供的工程量清单不存在问题。
6、成交供应商必须服从现场管理，对工序和材料及时报验，原材料及配件必须符合国家标准，经复试合格后方可使用，不合格的检测费自行承担。
7、施工过程中产生的垃圾及时清运，费用由成交供应商承担；建设工程不能影响整体美观，不能影响其他设施、设备的使用及功能，不能影响采购人正常工作开展。 
8、施工过程中，供应商需采取措施保护现场及周边相关财务、物品、设施等，因供应商的不规范操作、误操作等原因造成相关设施的损坏、设备的停用等后果均由供应商承担，由供应商原样修复并自行承担相关费用。 
10、工程量清单编制依据
10.1、施桥运河大桥养护改造工程施工图纸；
10.2、交通运输部关于调整<公路工程建设项目投资估算编制办法>（JTG3820-2018）和<公路工程建设项目概算预算编制办法>中“税金”有关规定的公告》(交通运输部2019年第26号）；
10.3、《公路工程建设项目概算预算编制办法》（JTG3830-2018）；
10.4、《公路工程预算定额》（JTG/T3832-2018）；
10.5、《公路工程机械台班定额》（JTG/T3833-2018）；
10.6、《部颁2020公路桥梁养护工程预算定额》(JGT/T 5612-2020）；
10.7、《省交通运输厅关于执行交通运输部第86号公告有关补充规定的通知》（苏交建（2019）22号）；
10.8、《交通运输部路网监测与应急处置中心关于进一步明确<公路工程建设项目概算预算编制办法>及配套定额有关说明的函》（交路网函【2021】165号）；
10.9、与本工程相关的现行设计、施工规范和标准图集、造价文件等；
10.10、施工现场情况、工程特点及常规或类似工程的施工组织设计；
10.11、国家、行业的地方政府的法律、法规及有关规定。
11、编制说明：
11.1工料机单价
1）人工（含机械工）工日单价为128.17元/工日；
[bookmark: _GoBack]2）材料价格参照2026年7月江苏省交通建设工程指导价格、《扬州工程造价管理》（2026年8月）中的相应材料信息价计算，信息价中没有的材料参照市场调查价。
3）机械台班单价依据交通部《公路工程机械台班费用定额》（JTG/T3833-2018）计算。
11.2费率及费用标准
1）养老保险费率为16%，失业保险费率为0.5%，医疗保险费率为6.8%（含生育保险费率为0.8%），公积金费率为10%，工伤保险费率2.5‰；
2）税金按9%计算；
3）工程所在地为扬州市区，气温区为：准二区；雨季区、雨量区分别为：Ⅱ区4个月；
4）计取利润费用；
5）暂列金额按清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价的5%计取。
11.3工程量、定额及补充定额说明
1）清单100章中若某一细目未发生，该细目则不计量与支付。另外对于以“总额”为单位的细目对应的支付限额以其总额价为准；
2）建筑工程一切险按建筑安装工程费的0.2%考虑；
3）第三者责任险按按建筑安装工程费的0.05%考虑；
4）竣工文件按建筑安装工程费的0.08%考虑；
5）交通安全管理费按建筑安装工程费的5%考虑；
6）安全生产费按照最高投标限价的1.5%计取；
12、磋商分项报价表即按照附件提供的工程量清单的格式进行填报，分别填报综合单价和合价，要求填报完整，漏报项视为价格已分摊到其他清单项中。
13、单价和总价均应包括但不限于所有设备、材料、税金、包装费、运杂费、保险费、卸力费、安装调试费、资料费、保修期内维修费用及招标代理服务费、前期咨询费等直至完全交付采购人使用的所有费用。
14、供应商应当按磋商文件第六章中所提供的响应报价表文件格式填写，如不够用时，供应商可按同样格式自行编制和添补。
15、成交供应商需积极主动地配合采购人进行相关检测及施工完毕后验收，确保通过检测和验收，若出现检测不合格或验收不合格的情况，成交供应商需要重新返工直至检测通过并且验收合格，由此导致的返工费等相关其他费用，由成交供应商自行承担，并且采购人有权从工程款中扣除。
16、供应商应综合考虑与本项目有关的所有因素与风险，若出现缺项、漏项等情况，由供应商自行承担。
17、施工过程中，成交供应商需采取措施保护现场及周边相关物品、设施等，因成交供应商的不规范操作、误操作等原因造成相关设施的损坏、设备的停用等后果均由成交供应商承担，由成交供应商原样修复并自行承担相关费用。
18、施工过程中若因场地问题，需主动与建设方沟通联系。

注： 本章内容里斜体且有下划线部分为实质性要求和条件，响应文件不满足的，视为无效响应处理。请各供应商制作电子响应文件时，将实质性响应的内容在政府采购管理交易系统（苏采云）“符合证明文件格式”中准确填写或上传。


[bookmark: _Toc109304975]
第五章 评审方法及评审标准
一、评审方法
本项目采用综合评分法，磋商小组将对确定为实质性响应采购文件要求的响应文件进行评价和比较。评审结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按最后报价由低到高顺序排列。得分且最后报价相同的并列，按照技术指标评审得分最高的供应商为排名第一的成交候选人。
[bookmark: _Toc449017024][bookmark: _Toc449016388]二、政府采购政策功能落实
按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》的规定，未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目或分包，对符合条件的小微型企业、监狱和戒毒企业价格或残疾人福利单位所制造生产的货物或提供的服务进行价格扣除，具体如下：
1、小微型企业价格扣除
（1）本项目对小型和微型企业产品给予5%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。
（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。
2、残疾人福利单位价格扣除
（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予5%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。
（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。
3、监狱和戒毒企业价格扣除
（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予5%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。
（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。
4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
5、大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织并与小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体共同参加政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体2%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受5%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
7、大中型企业向小型、微型企业分包的，分包意向协议约定小型、微型企业合同份额占到合同总金额30%以上的，给予2%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
注：本项目专门面向中小企业采购,不执行价格扣除。
三、评审标准
	项  目
	评  分  标  准

	价 格
（30分）
	以满足磋商文件要求且最终报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分得满分30分。其他供应商价格得分统一按下列公式计算：磋商报价得分=（磋商基准价/其他最后磋商报价）×30×100%（保留两位小数）

	技术方案
（49分）
	总体施工组织及规划
（12分）
	总体施工布置及规划科学合理，施工工艺流程先进高效，各分部分项工程工序计划安排周密有序；施工、管理的方案完善的，得12分；
总体施工布置及规划较为合理，施工工艺流程较为先进，各分部分项工程工序计划安排较为有序；方案较完善的，得10分；
总体施工布置及规划基本合理，施工工艺流程基本可行，各分部分项工程工序计划安排基本满足要求；方案基本建立的，得8分；
总体施工布置及规划存在明显缺陷，施工工艺流程较为粗糙，各分部分项工程工序计划安排不够合理；方案不够具体，得6分；
未提供不得分。

	
	主要工程项目的施工方案、方法与技术措施
（9分）
	施工方案针对性强，施工方法科学高效，技术措施完善可靠；在关键技术环节有创新或优化，能显著提升工程质量、效率或安全性的，得9分；
[bookmark: OLE_LINK11]施工方案针对性较强，施工方法较为科学，技术措施较为可靠；关键技术环节处理得当，能有效保障工程实施的，得7分；
施工方案基本合理，施工方法常规，技术措施基本到位；关键技术环节有基本考虑，能保障基本施工需要的，得5分；
施工方案针对性不强，施工方法粗糙，技术措施不够可靠；关键技术环节处理存在明显缺陷的，得3分；
未提供不得分。

	
	[bookmark: OLE_LINK15]工程质量管理、工期保证体系及保证措施
（9分）
	[bookmark: OLE_LINK16][bookmark: OLE_LINK17]工程质量管理体系健全完善，质量目标明确，质量控制流程清晰，检验检测计划周密；工期保证体系科学合理，进度计划优化；各项保证措施完整配套、可操作性强，能确保工程高效完成的，得9分；
工程质量管理体系较完善，质量目标较明确，质量控制流程较清晰，检验检测计划较合理；工期保证体系较科学，进度计划较合理，关键节点明确；各项保证措施较完整、可操作性较强的，得7分；
工程质量管理体系基本建立，质量目标基本明确，有基本的质量控制流程和检验检测安排；工期保证体系基本形成，进度计划基本可行；各项保证措施基本完整但部分不够具体，可操作性一般的，得5分；
工程质量管理体系不健全，质量目标模糊，质量控制流程缺失或混乱，检验检测安排不足；工期保证体系不合理，进度计划存在明显缺陷；各项保证措施不完整、可操作性差，难以有效保障工程质量和工期的，得3分；
未提供不得分。

	
	安全生产管理体系及保证措施
（10分）
	安全生产管理体系健全完善，安全目标明确，安全管理制度齐全；安全保证措施完整配套、可操作性强的，得10分；
安全生产管理体系较完善，安全目标较明确，安全管理制度较齐全；安全保证措施较完整、可操作性较强的，得8分；
安全生产管理体系基本建立，有基本的安全目标和制度；安全保证措施基本完整但部分不够具体的，得6分；
安全生产管理体系不健全，安全目标模糊，安全管理制度缺失或执行不力；安全保证措施不完整、可操作性差的，得4分；
未提供不得分。

	
	文明施工、环保（含扬尘污染防治专项方案）（9分）
	环境保护管理体系健全完善，扬尘污染防治专项实施方案详实可行、措施精准，文明施工标准高，能确保文明施工目标全面实现的，得9分；
环境保护管理体系较完善，扬尘污染防治专项实施方案较具体，文明施工标准较高，基本满足文明施工要求的，得7分；
环境保护管理体系基本建立，有基本的扬尘污染防治措施的，得5分；
环境保护管理体系不健全，扬尘污染防治措施难以有效保障文明施工目标的，得3分；
未提供不得分。

	项目管理机构配备
（11分）
	[bookmark: OLE_LINK2]1、拟投入的项目负责人具有工程类高级及以上技术职称的得3分；具有工程类中级技术职称的得2分；最高得3分。
（提供证书原件及供应商为其缴纳的近三个月任意一个月社保证明材料原件扫描上传，提供不全或未提供不得分。)
2、拟投入的项目负责人2023年1月1日以来担任过类似项目的项目经理（含副职）或项目总工得2分，最多得4分。
（时间以交/竣工验收证明材料为准，同时提供以下3种证明材料原件扫描件上传：①该工程的中标/成交通知书或直接发包备案书；②施工合同；③交（竣）工验收证明或完工证明。若提供资料不能完整反映业绩内容（如完工时间、人员职务等），可提供业主单位出具的其他证明材料。提供不全或未提供不得分。）
3、项目组成员中（项目负责人除外）具有工程类中级及以上技术职称的得2分，本项最高得4分。（同一人员证书按最高级别计分，不重复计分，提供证书原件及供应商为其缴纳的近三个月任意一个月社保证明材料原件扫描上传，提供不全或未提供不得分。)

	类似业绩
（10分）
	2023年1月1日以来，供应商承担过类似项目的，每提供一项业绩得2分，最高分得10分。（时间以交/竣工验收证明材料为准，同时提供以下3种证明材料原件扫描件上传：①该工程的中标/成交通知书或直接发包备案书；②施工合同；③交（竣）工验收证明或完工证明。提供不全或未提供不得分。）





[bookmark: _Toc109304976]第六章 竞争性磋商响应文件格式




竞争性磋商响应文件






项 目 名 称：                   
项 目 编 号：                   
      磋商供应商名称 ：               
      日      期 ：                   
供  应  商：         （电子签章）

磋商主要文件目录
一、资格审查响应对照表
二、符合性审查响应对照表
三、非实质性响应对照表
四、磋商响应报价表
[bookmark: OLE_LINK24]五、分项报价表
六、技术参数响应及偏离表
七、商务条款响应及偏离表
八、其他 （供应商认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加）


一、资格审查响应对照表
	序号
	资格审查响应内容
	是否响应
（填是或者否）

	通用资格条件

	1
	法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（身份证为正、反面）
	

	2
	上一年度的财务状况报告（成立不满一年无需提供）
	

	3
	依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。新成立企业距投标截止日不足30日的，可不提供，以新办企业营业执照发放日期为准）
	

	4
	具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明
	

	5
	参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
	

	6
	供应商信用承诺函
	

	7
	未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（响应文件中无需提供证明材料）
	

	落实政府采购政策需满足的资格要求

	8
	根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的规定，本项目专门面向中小企业采购，供应商响应时须提供《中小企业声明函》，《中小企业声明函》不符合要求或未提供的，响应文件无效。
	

	特定资格条件

	9
	1.供应商具备有效的交通运输主管部门核发的公路养护作业(桥梁)乙级及以上资质(原件扫描上传)
2.供应商具备安全生产条件，并取得有效期内的安全生产许可证(原件扫描上传)
3.拟派项目经理为本公司正式员工，正常缴纳社会保险，具备公路工程专业一级及以上注册建造师，且具备省级及以上交通运输主管部门核发的《公路水运工程施工企业主要负责人和安全生产管理人员安全生产考核合格证书》（B类证）或《公路水运工程施工单位主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书》（B类证）,项目经理无在建工程承诺书（提供证书原件扫描件、供应商为其缴纳近三个月任意一个月的社保证明原件扫描件、项目经理无在建工程承诺书原件扫描件）
	

	其他资格条件

	10
	磋商响应函
	

	11
	法人授权书
	





具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明
我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：
主要设备有：  。
主要专业技术能力有：   。

参加本次政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
声  明
    我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。
                               供应商名称（公章）：
                               法定代表人签章：_______________________
                               日期：      年    月    日
[bookmark: _Hlk69393956][bookmark: _Hlk69393955]JSZC-321091-ZYCG-C2026-0021                                        扬州筑苑工程招标咨询有限公司

22

供应商信用承诺函
承诺主体名称：
统一社会信用代码：
为维护公平竞争、规范有序的市场秩序，营造诚实守信的信用环境，共同推进社会信用体系建设完善，树立企业诚信守法形象，本企业对________________________项目政府采购活动郑重承诺如下:
一、对提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料的合法性、真实性、准确性和有效性负责；
二、严格按照国家法律、法规和规章开展采购活动，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件;
三、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任；
四、自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；
五、自觉做到自我约束、自我管理，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益；
六、提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则，在全国范围12个月内没有三次以上查无实据的政府采购投诉；
七、严格遵守信用信息公示相关规定，向社会公示信用信息；
八、在“信用中国”和“中国政府采购网”网站中无违法违规、较重或严重失信记录；
九、如违反承诺，自愿接受管理部门依法给予的行政处罚，同意将违反承诺的行为作为不良记录记入信用档案，依法依规进行信息公示，并承担所产生的一切法律责任和经济损失。
十、本承诺书自签订之日起生效。
 （注：法定代表人或负责人、主体名称发生变更的应当重新做出承诺。）
　　　　　　　　　　                    承诺单位（签章）：
　　　　　　　　　   　                 法定代表人（负责人）：
　　　　　　　　　      　                     年    月    日

中小企业声明函（工程、服务）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1. （标的名称） ，属于建筑业（该行业类别不可修改）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为       万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）（该行业类别不可修改）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为       万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
注：1、从业人员（不仅指在职职工）、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。
    3、企业声明函请完整填写，中标后将公示。
4、供应商应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，供应商出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。
5、中小企业不得属于大企业的分支机构，不得存在控股股东为大企业的情形，不得存在与大企业的负责人为同一人的情形。
6、《政府采购法》第七十七条第一款：提供虚假材料谋取中标、成交的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任 。
企业名称（盖章）：
日 期：
[bookmark: _Toc109304977]


中小微企业划型标准
    中小微企业划型标准如下：
	行业名称
	指标名称
	计量单位
	中型
	小型
	微型

	农、林、牧、渔
	营业收入（Y）
	万元
	500≤Y<20000
	50≤Y<500
	Y<50

	工业
	从业人员（X）
	人
	300≤X<1000
	20≤X<300
	X<20

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y<40000
	300≤Y<2000
	Y<300

	建筑业
	营业收入（Y）
	万元
	6000≤Y<80000
	300≤Y<6000
	Y<300

	
	资产总额（Z）
	万元
	5000≤Z<80000
	300≤Z<5000
	Z<300

	批发业
	从业人员（X）
	人
	20≤X<200
	5≤X<20
	X<5

	
	营业收入（Y）
	万元
	5000≤Y<40000
	1000≤Y<5000
	Y<1000

	零售业
	从业人员（X）
	人
	50≤X<300
	10≤X<50
	X<10

	
	营业收入（Y）
	万元
	500≤Y<20000
	100≤Y<500
	Y<100

	交通运输业
	从业人员（X）
	人
	300≤X<1000
	20≤X<300
	X<20

	
	营业收入（Y）
	万元
	3000≤Y<30000
	200≤Y<3000
	Y<200

	仓储业
	从业人员（X）
	人
	100≤X<200
	20≤X<100
	X<20

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y<30000
	100≤Y<1000
	Y<100

	邮政业
	从业人员（X）
	人
	300≤X<1000
	20≤X<300
	X<20

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y<30000
	100≤Y<2000
	Y<100

	住宿业
	从业人员（X）
	人
	100≤X<300
	10≤X<100
	X<10

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y<10000
	100≤Y<2000
	Y<100

	餐饮业
	从业人员（X）
	人
	100≤X<300
	10≤X<100
	X<10

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y<10000
	100≤Y<2000
	Y<100

	信息传输业
	从业人员（X）
	人
	100≤X<2000
	10≤X<100
	X<10

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y<100000
	100≤Y<1000
	Y<100

	软件和信息技术服务业
	从业人员（X）
	人
	100≤X<300
	10≤X<100
	X<10

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y<10000
	50≤Y<1000
	Y<50

	房地产开发经营
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y<200000
	100≤X<1000
	X<100

	
	资产总额（Z）
	万元
	[bookmark: OLE_LINK12]5000≤Z<10000
	2000≤Z<5000
	Z<2000

	物业管理
	从业人员（X）
	人
	300≤X<1000
	100≤X<300
	X<100

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y<5000
	500≤Y<1000
	Y<500

	租赁和商务服务业
	从业人员（X）
	人
	100≤X<300
	10≤X<100
	X<10

	
	资产总额（Z）
	万元
	8000≤Z<120000
	100≤Z<8000
	Z<100

	其他未列明行业
	从业人员（X）
	人
	100≤X<300
	10≤X<100
	X<10


说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

项目经理无在建工程承诺书
致： 	（采购人名称）
我公司自愿参加贵单位采购编号为 	的 	项目的投标，并接受对我公司的资信审查，我公司承诺：根据贵单位（公司）提出的资信证明文件标准和要求，本公司没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大工程质量、安全生产事故等问题，被有关部门暂停投标资格并在暂停期内。  
 拟任项目经理 	身份证号码 		注册证书号 		，现阶段无任何在建工程项目。本公司递交的资信证明文件中的内容没有隐瞒、虚假、伪造等弄虚作假行为。发现该行为，贵公司可以拒绝我公司投标，如已中标，可取消我公司中标资格，并接受对我公司弄虚作假、违反公平和诚实信用原则做出的任何处理。





供应商名称：（公章） 
法定代表人签名：
项目经理签名：

磋商响应函
致：宏信天德工程顾问公司扬州分公司
根据贵方的       号磋商文件，正式授权下述签字人_________ (姓名和职务)代表我方______________（供应商的名称），全权处理本次项目磋商采购的有关事宜。
据此函，__________（签字人）兹宣布同意如下：
1.按磋商文件规定的各项要求，向买方提供所需服务。
2.我们已详细审核全部磋商文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。
3.我们同意从规定的响应文件接收截止时间起遵循本响应文件，并在规定的磋商有效期期满之前均具有约束力。
4.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与磋商采购有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。
5.一旦我方成交，我方将根据磋商文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在磋商文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。
6.遵守磋商文件中要求的收费项目和标准。
7.与本磋商采购有关的正式通讯地址为：
地 址：                         邮 编：
电 话：                         传 真：
供应商开户行：                  账 户： 
法定代表人姓名（签章）：         联系电话：
供应商名称（公章）：            
日 期：________年____月____日

法人授权书
本授权书声明：________________（供应商名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-321091-ZYCG-C2026-0021号X305施桥运河大桥养护改造项目采购活动的合法代理人，以本公司名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。
本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。
被授权人姓名：_____________________         __     
联系电话（手机）：                            
    单位名称：____________________________________
单位地址：                                    
日期：                                        

被授权人身份证复印件
二、符合性审查响应对照表
	序号
	符合性审查响应内容
	是否响应
（填是或者否）
	响应情况

	1
	采购需求中必须满足的实质性要求（即加斜体下划线内容，每条详细列出）
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	5
	……
	
	



三、非实质性响应对照表
	序号
	非实质性响应内容
	是否响应
（填是或者否）
	响应情况

	1
	《残疾人福利性单位声明函》
	
	

	2
	
	
	

	3
	……
	
	



残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目采购活动提供本单位制造的产品或服务（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的产品或服务（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的产品或服务）。
本单位在本次政府采购活动中提供的残疾人福利单位产品报价合计为人民币（大写）      圆整（￥：     ）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、成交供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督）

                            供应商全称（盖章）：
                  日  期：
四、磋商响应报价表
项目名称： 
项目编号：
	名称
	第一轮报价

	
	大写：
小写：                             （人民币）

	备注
	



法定代表人或者授权代表（签字或盖章）：
磋商供应商全称（盖章）：                         
日期：    年   月    日

[bookmark: _Toc17791]
五、分项报价表
本次为首轮报价
项目名称： 
项目编号：
备注：1、行数不够，可自行添加。
2、供应商在报价时应按采购文件规定的格式。分项报价表按照附件提供的工程量清单的格式进行填报，分别填报单价和合价，要求填报完整，漏报项视为价格已分摊到其他清单项中。
3、供应商成交后根据本单位的最终总报价和首轮明细报价，自行调整各明细单价直至合价和最终总报价（以万元为单位，保留两位小数）相符，报采购人审核，审核通过后，后期根据审核后的单价和费率，按实结算。
[bookmark: _Toc109304978]
六、技术参数响应及偏离表
	序号
	采购要求
	磋商响应
	超出、符合或偏离
	证明材料

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



注：1、按照基本技术要求详细填列。
2、行数不够，可自行添加。
[bookmark: _Hlt26955054][bookmark: _Toc109304979]
七、商务条款响应及偏离表
[bookmark: _Hlt26580838][bookmark: _Hlt26955056][bookmark: _Hlt26671372][bookmark: _Hlt26609391][bookmark: _Hlt26955064][bookmark: _Hlt24879081][bookmark: _Hlt26782999][bookmark: _Hlt26671343]供应商全称（加盖公章）：
	项目
	磋商文件要求
	是否响应
	供应商的承诺或说明

	质保期
	
	
	

	质量要求
	
	
	

	工期
	
	
	

	地点
	

	
	

	付款方式
	
	
	

	投标货币
	

	
	

	其他
	
	
	


法定代表人或授权代表签字：



八、其他 （供应商认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加）

主要标的信息（成交后将公示）
供应商全称：
	工程类

	名称：
施工范围：
施工工期：
项目经理：
执业证书信息：
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