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第一章  投标邀请
受江苏省大数据管理中心的委托，江苏省政府采购中心就省政务云扩容项目监理和审计服务(JSZC-320000-SCZX-G2026-0597)项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。
项目概况
 (项目名称) 招标项目的潜在投标人可在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件，并于2026年11月27日14时30分（北京时间）前递交投标文件。
[bookmark: _Toc28359002][bookmark: _Toc35393621][bookmark: _Toc35393790][bookmark: _Toc28359079][bookmark: _Toc38985263][bookmark: _Hlk24379207]一、项目基本情况
1.采购编号：JSZC-320000-SCZX-G2026-0597 
2.项目名称：省政务云扩容项目监理和审计服务
3.预算金额
	采购
包号
	预算金额
（人民币：万元）

	1
	180

	2
	15


4.最高限价
	采购
包号
	最高限价
（人民币：万元）

	1
	180

	2
	15


[bookmark: _Toc28359080][bookmark: _Toc35393622][bookmark: _Toc38985264][bookmark: _Toc35393791][bookmark: _Toc28359003]5.采购需求(简介)：详细内容见本招标文件第四章
6.合同履行期限：详细内容见本招标文件第四章
二、申请人的资格要求
[bookmark: _Toc38985265][bookmark: _Toc35393792][bookmark: _Toc28359004][bookmark: _Toc35393623][bookmark: _Toc28359081]（一）通用资格要求（如为联合体投标，联合体各方均应满足，并按要求提供相应证明材料）

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：
1.1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；
1.2上一年度的财务状况报告（成立不满一年无需提供）；
1.3依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；
1.4具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；
1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。
2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，不存在被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录情形。（投标文件中无需提供证明材料）
3.落实政府采购政策需满足的资格要求：无
4.联合体投标
	采购
包号
	是否接受联合体投标（是/否）
	该采购包中联合体成员数量上限

	1
	否
	/

	2
	是
	2


如果投标人是联合体，则必须提供《联合体协议》，且联合体各方成员均须在协议上加盖单位公章。
（二）本项目的特定资格要求
	采购
包号
	特定资格要求

	1
	/

	2
	/


三、获取招标文件
1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。
2.方式：在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件。
[bookmark: _Toc38985267][bookmark: _Toc28359007][bookmark: _Toc35393794][bookmark: _Toc28359084][bookmark: _Toc35393625][bookmark: _Toc35393793][bookmark: _Toc35393624][bookmark: _Toc28359005][bookmark: _Toc28359082][bookmark: _Toc38985266]四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
1.2026年11月27日14时30分（北京时间）。
2.地点：“苏采云”政府采购交易系统。
[bookmark: _Toc35393626][bookmark: _Toc38985268][bookmark: _Toc35393795]五、公告期限
招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。
[bookmark: _Toc38985269][bookmark: _Toc28359008][bookmark: _Toc35393627][bookmark: _Toc28359085][bookmark: _Toc35393796]六、其他补充事宜
无X
七、本次招标联系方式
　　1.采购人信息
名 称：　江苏省大数据管理中心　
地 址：南京市汉中门大街145号　
联系人：  曹磊   
[bookmark: _Toc28359009][bookmark: _Toc28359086]联系方式：　025-83660659 
2.江苏省政府采购中心信息
地　址：　南京市汉中门大街145号2期三楼　
联系人：    时富荣、许滢                     
[bookmark: _Toc28359010][bookmark: _Toc28359087]联系方式：　　　025-83668559　　　　　　　　　
八、其他
1.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。
领取CA和办理电子签章(请至南京汉中门大街145号江苏省政务服务中心二期三楼大厅CA办理窗口办理，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。
2.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注江苏省政府采购中心在“江苏政府采购网”发布的更正公告。
3.本次招标不收取投标保证金。

[bookmark: _Toc120614211][bookmark: _Toc120614213][bookmark: _Toc513029202][bookmark: _Toc16938518][bookmark: _Toc20823274]
第二章  投标人须知
一、总则
1.招标方式
1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。
2.合格的投标人
2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。
2.2 满足本文件实质性要求的规定。
3.适用法律和标准
3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。
3.2 在本项目政府采购活动过程中，如果所执行的标准有更新的，按照最新标准执行。
4.投标费用
4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，江苏省政府采购中心（以下简称采购中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
4.2本次招标采购中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。
5.招标文件的约束力
5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。


二、招标文件
6.招标文件构成
6.1 招标文件由以下部分组成：
（1）投标邀请
（2）投标人须知
（3）合同文本
（4）采购需求
（5）评标方法与评标标准
（6）投标文件格式
请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购中心联系解决。
6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。
7.招标文件的修改
7.1 在投标截止时间前，采购中心可以对招标文件进行修改。
7.2 采购中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。
7.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。
[bookmark: _Toc513029213][bookmark: _Toc120614216][bookmark: _Toc16938529][bookmark: _Toc20823285][bookmark: _Toc462564072]三、投标文件的编制
[bookmark: _Toc20823286][bookmark: _Toc462564073][bookmark: _Toc513029214][bookmark: _Toc16938530]8.投标文件的语言及度量衡单位
8.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。
8.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。
[bookmark: _Toc16938531][bookmark: _Toc462564074][bookmark: _Toc20823287][bookmark: _Toc513029215]9.投标文件构成
9.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、实质性要求响应及偏离表、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。
9.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。
[bookmark: _Hlt26670360][bookmark: _Hlt26954838][bookmark: _Hlt26668975][bookmark: _Toc49090509][bookmark: _Toc14577357][bookmark: _Toc513029219][bookmark: _Toc49090507][bookmark: _Toc14577354][bookmark: _Toc513029216]10.证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件
[bookmark: _Toc14577355][bookmark: _Toc49090508]10.1 投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。
10.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。
[bookmark: _Hlt26670373]11.投标分项报价表
[bookmark: _Hlt26954840][bookmark: _Hlt26670399]11.1 投标人按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。
11.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。
[bookmark: _Hlt26954846][bookmark: _Hlt26954848][bookmark: _Hlt26954844][bookmark: _Hlt26668983][bookmark: _Hlt26670403][bookmark: _Hlt26670425][bookmark: _Hlt26670482][bookmark: _Hlt26670486][bookmark: _Hlt26954731][bookmark: _Hlt26954842]12.技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表
12.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。
[bookmark: _Toc14577359][bookmark: _Toc49090510]12.2 投标人需按照招标文件要求，在投标文件中提供与技术要求和商务要求相关的证明材料。
13.投标函和开标一览表
13.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。
13.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。
[bookmark: _Hlt26954734][bookmark: _Hlt26670489][bookmark: _Hlt26954850][bookmark: _Toc14577360][bookmark: _Toc49090511]14.投标有效期
14.1 投标有效期为采购中心规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。
15.投标有效期的延长
15.1 在特殊情况下，采购中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购中心的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。
[bookmark: _Hlt26954739][bookmark: _Hlt26954852][bookmark: _Toc16938540][bookmark: _Toc513029224][bookmark: _Toc120614217][bookmark: _Toc20823296]四、投标文件的递交
[bookmark: _Toc462564084][bookmark: _Toc513029225][bookmark: _Toc20823297][bookmark: _Toc16938541]16.投标文件的递交
16.1 电子投标文件的递交
[bookmark: _Toc20823298][bookmark: _Toc16938542][bookmark: _Toc513029226]投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。
17.投标截止时间
17.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。
投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第25.1.2条规定做无效投标处理。
17.2 采购中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。
[bookmark: _Toc513029227][bookmark: _Toc20823299][bookmark: _Toc16938543]18.投标文件的拒收
18.1采购中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。
[bookmark: _Toc16938544][bookmark: _Toc20823300][bookmark: _Toc513029228]19.投标文件的撤回和修改
19.1 投标文件的撤回
19.1.1 电子投标文件的撤回
投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。
19.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。
19.2 投标文件的修改
19.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。
19.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。
19.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。
[bookmark: _Toc120614218][bookmark: _Toc16938545][bookmark: _Toc513029229][bookmark: _Toc20823301]五、开标与评标
[bookmark: _Toc20823302][bookmark: _Toc513029230][bookmark: _Toc16938546]20.开标
20.1 采购中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。
20.2开标仪式由采购中心组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。
20.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。
20.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。
[bookmark: _Toc513029231][bookmark: _Toc16938547][bookmark: _Toc20823303]21.评标委员会
21.1 开标后，采购中心将立即组织评标委员会进行评标。
21.2 评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。
21.3评标委员会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。
22.评标过程的保密与公正
22.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。
22.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。
22.3 采购中心和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。
22.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。
[bookmark: _Toc513029232][bookmark: _Toc20823304][bookmark: _Toc16938548]23.投标文件的澄清
23.1评标期间，评标委员会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。
投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。
23.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评标委员会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。
23.3 接到评标委员会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。
[bookmark: _Toc513029233][bookmark: _Toc16938549][bookmark: _Toc20823305]24.对投标文件的初审
24.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。
24.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评标委员会进行反馈。
采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。
接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。
24.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评标委员会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
24.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购中心将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，采购中心将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。
24.2在详细评标之前，评标委员会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。
所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购中心的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评标委员会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
24.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评标委员会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不符合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。
24.4评标委员会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：
（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。
24.5 评标委员会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。
[bookmark: _Toc16938550][bookmark: _Toc20823306][bookmark: _Toc513029234]24.6投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购中心及评标委员会联系。
24.7 异常低价投标审查
24.7.1 评标过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：
（1）投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值50%的，即投标报价<全部通过符合性审查供应商投标报价平均值×50%；
（2）投标报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标报价50%的，即投标报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标报价×50%；
（3）投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价<采购项目最高限价×45%；
（4）评标委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
24.7.2 评标委员会启动异常低价投标审查后，属于前述第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第（3）项情形，供应商已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评标现场可不再重复提交。
评标委员会依据专业经验，参考同类项目中标价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
25.无效投标条款和废标条款
[bookmark: _Toc513029235][bookmark: _Toc16938551][bookmark: _Toc20823307]25.1无效投标条款
25.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。
25.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。
25.1.3 投标人同一采购包提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。
25.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。
25.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。
25.1.6未通过符合性审查的。
25.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求的（本招标文件中斜体且有下划线部分或加*号条款为实质性要求）
25.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。
25.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。
25.1.10评标委员会按照本招标文件规定对投标人进行异常低价投标审查后，认为投标人不能证明其报价合理性的。
25.1.11 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。
25.1.12 投标人所提供的服务不符合招标文件中所列国家强制性标准的。
25.1.13专门面向中小微型企业采购的采购项目采购包，供应商未提供本项目所投采购包提供服务的人员均为依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员的书面声明（书面声明格式见招标文件第六章附件14）
25.1.14其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。
25.2废标条款
25.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。
25.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。
25.2.3因重大变故，采购任务取消的。
25.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。
25.2.5 因苏采云系统故障原因造成开标不成功的。
25.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：
25.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。
[bookmark: _Toc120614219]六、定标
[bookmark: _Toc513029238][bookmark: _Toc16938554][bookmark: _Toc20823310]26.确定中标单位
26.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。 
26.2采购人应根据评标委员会推荐的中标候选人确定中标供应商。
26.3 采购中心将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。
26.4 若有充分证据证明，中标供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：
26.4.1提供虚假材料谋取中标的。
26.4.2向采购人、采购中心行贿或者提供其他不正当利益的。
26.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评标委员会发现的。
26.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。
26.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。
[bookmark: _Toc200451960]26.5有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：
26.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。
26.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。
26.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。
26.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。
27.质疑处理
27.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。
27.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述27.4条款的规定向采购中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：
27.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
27.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
27.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。
供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。
27.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。 
27.4 供应商（含潜在供应商）对与本项目有关的所有询问、质疑均请向采购人提出，由采购人负责答复。
采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人不接受无快递运单号的快递）。
采购人质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。
27.5 以下情形的质疑不予受理
27.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。
27.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。
27.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。
27.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。
27.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。
27.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。
28.中标通知书
28.l 中标结果确定后，采购中心将向中标供应商发出中标通知书。请中标供应商在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标供应商自行承担。
28.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
[bookmark: _Toc120614220][bookmark: _Toc16938552][bookmark: _Toc20823308][bookmark: _Toc513029236]七、授予合同
[bookmark: _Toc16938553][bookmark: _Toc513029237][bookmark: _Toc20823309]29.签订合同
29.l中标供应商应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。
29.2 招标文件、中标供应商的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。
29.3 签订合同后，中标供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标供应商应承担相应赔偿责任。
30.服务（包含与服务相关的货物）的追加
30.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。
[bookmark: _Toc479757207][bookmark: _Toc20823314][bookmark: _Toc120614221][bookmark: _Toc513029242][bookmark: _Toc16938558]31.政府采购履约资金扶持政策
中标供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。








第三章  合同文本
[bookmark: _Toc16938559][bookmark: _Toc513029243][bookmark: _Toc20823315]
江苏省政府采购合同（服务）（合同编号）
项目名称：XXXX                   
采购编号：JSZC-320000-SCZX-G20XX-XXXX              
采购包号：XX
甲方：（买方/采购人）_________
乙方：（卖方/中标供应商）_________
甲、乙双方根据江苏省政府采购中心         项目公开招标的结果，签署本合同。
一、合同内容
1.1 标的名称：
1.2标的质量：
1.3 标的数量（规模）：
1.4 履行时间（期限）：
1.5 履行地点：
1.6 履行方式：
二、合同金额
2.1 本合同金额为（大写）：________圆（________元）人民币或其他币种。
三、技术资料
3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供服务（包含与服务相关的货物）的有关技术资料。
3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。
四、知识产权
4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同服务（包含与服务相关的货物）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。
五、产权担保
5.1 乙方保证所交付的服务（包含与服务相关的货物）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。
六、履约保证金
6.1 乙方交纳人民币______元作为本合同的履约保证金。（不得超过合同金额的10%）
6.2合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。
6.2.1履约保证金退还方式：XXXX
6.2.2履约保证金退还时间：XXXX
6.2.3履约保证金退还条件：XXXX
6.2.4履约保证金不予退还的情形：XXXX
七、合同转包或分包
7.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。
7.2乙方不得将合同标的分包给他人履行。
7.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同。
八、合同款项支付
8.1合同款项的支付方式及进度安排
8.1.1 预付款支付时间：合同签订后XX工作日内，预付款支付比例：合同金额的XX%。
8.1.2 尾款支付时间：采购人收到发票后10个工作日内，尾款支付比例：合同金额的XX%。
九、税费
9.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。
十、项目验收
10.1 甲方依法组织履约验收工作。
10.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。
10.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。
10.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。
10.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。
10.6 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。
十一、违约责任
11.1 甲方无正当理由拒绝接受乙方提供服务的，甲方向乙方偿付拒绝接受服务合同价款总值XX%的违约金。
11.2 甲方无故逾期验收和办理合同款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额XX%每日向乙方支付违约金。
11.3 乙方逾期提供服务的，乙方应按逾期提供服务合同总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因逾期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同价款总额XX%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。 
11.4 乙方所提供服务的标准不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒绝接受服务，并可单方面解除合同。
十二、不可抗力事件处理
12.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响 期相同。
12.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。
12.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。
十三、解决争议的方法
13.1双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成，由甲方住所地人民法院管辖。
十四、合同生效及其它
14.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。
14.2本合同未尽事宜，遵照中华人民共和国现行法律法规有关条文执行。
14.3 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。
甲方：                        乙方： 
地址：                        地址： 
法定代表人或授权代表：        法定代表人或授权代表：
联系电话：                    联系电话：          
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第四章 采购需求
[bookmark: _Toc49090575][bookmark: _Toc26554093]一、采购标的清单
	采购
包号
	序号
	采购标的
	对应中小企业划分标准所属行业

	1
	1
	省政务云扩容项目监理服务
	软件和信息技术服务业

	2
	1
	省政务云扩容项目财务及跟踪审计服务
	租赁和商务服务业


二、政府采购中实施本国产品标准及相关政策
1.根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定，本项目对采购本国产品给予政策支持，具体内容见招标文件“第五章 评标方法与评标标准”。
2.本国产品标准适用于服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
3.本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。
三、技术要求
技术要求是指对采购标的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等。其中斜体且有下划线部分或加*号条款为实质性要求。
[bookmark: _Toc120614281]当前，省级各部门正在抓紧推进落实系统整合和上云系统国产化改造迁移部署任务，为满足国产化云资源需求，扩容省政务云和省政务云警务专区计算、存储、网络、安全、容灾备份等资源，同步建设法院专区，进一步提升省政务云资源规模和服务能力。
采购包1：省政务云扩容项目监理服务
（一）服务内容及要求
中标人应受采购人委托，维护采购人的利益，保护投资、控制质量、确保进度，依据合同及设计方案对省政务云扩容项目的全过程进行监督管理，公正地对待承建方，协调建设方和承建方的关系，保障完成项目建设。
1.监理服务要求
（1）中标人作为独立第三方开展对省政务云扩容项目的监督管理工作，根据项目的具体情况，公平、公正、客观地出具监理意见。
（2）监理过程中发现的重大问题需及时向采购人汇报。
（3）中标人应跟踪、统计、梳理所监理项目的整体运行情况，对项目实施质量水平进行综合评定。提交采购人所需要的质量技术文档，包括监理周报、月报、测试文档、测试报告和竣工报告等。
（4）对于采购人提出的监理需求，中标人应及时给予响应。
（5）中标人不得参与或成为建设服务供应商。
中标人必须坚持以“质量第一，预防为主，科学、规范、诚信”作为监理原则，安排监理人员做好项目进度和质量控制管理，协助采购人完成项目任务并提供管理和技术咨询。
2.监理服务内容
（1）项目合同、整体设计、组织及实施方案等相关文件的总体审核
①根据采购人要求对主体标的招标文件、合同的内容审核及协助采购人完成主体标的招标工作和合同签订工作。
②审核和确认承建单位的实施人员组织和实施计划安排。
③协助采购人审核和确认项目实施方案的可行性和安全性。
④审核和确认承建单位的质量保证计划。
⑤审核和确认承建单位的进度计划。
⑥深入研究云平台的整体架构、业务流程、安全需求以及相关法律法规和标准规范，协助采购人审核密码应用方案的合规性与完整性，协调承建单位、测评单位推进相关工作。
（2）质量控制
①系统质量的控制
 依据合同要求和有关技术标准，审查、监督、控制本工程设备采购及设备安装的质量。
 采取事前预防、事中控制、事后纠正的方式，依据国家法律、法规、标准以及项目合同、设计方案、监理规划、监理实施细则等文件控制工程质量；每月对各项目文档进行查阅审核，提供监理简报，提出各项目工作的改进意见。
 协助采购人进行设计方案的审核和确认。
 审核各承建单位系统对接方案。
 审核各承建单位项目实施方案。
 审核各承建单位业务迁移方案。
 审核各承建单位项目验收方案。
 根据工程的特点，制定工程的验收标准，验收方法。
②技术培训质量的控制
 审核确认承建单位的培训计划。
 监督承建单位实施培训计划，并征求采购人的反馈意见。
 审核确认承建单位的培训总结报告。
（3）进度控制
①审核承建单位的进度分解计划及项目实施过程的衔接性，确认分解计划可以保证总体计划目标，监督检查项目进度执行情况。
②对项目实施进度进行实时跟踪，并要求承建单位对进度计划进行动态调整，以确保项目的阶段和总体进度目标的实施。
③当工期严重偏离计划时，应及时指出，并提出对策建议，同时督促承建单位尽快采取措施。
④采用先进的项目管理工具，控制项目实施进度。
（4）项目投资的控制
①通过对项目实施方案的把关，确保投资控制在计划范围内合理使用。
②当发现资金使用严重偏离计划时，应及时指出，并提出对策建议，同时督促承建单位尽快采取措施。
（5）项目变更的控制
①在项目生命周期的整个过程中对项目的变更进行识别、管理和控制。
②对可能发生的变更要保持预控能力，对变更申请要快速响应，明确界定项目变更的目标，加强变更风险以及变更效果评估。
③协助采购人对影响变更的因素进行分析、引导和控制，使其朝着有利于项目的方向发展。
④监督项目的变更是否严格按照变更流程完成，做好变更记录，及时发布变更信息。
（6）合同管理
①协助采购人与承建单位签订合同。
②跟踪检查合同的执行情况，确保承建单位按时履约。
③对合同工期的延误和延期进行解释，协助采购人处理项目实施的每个过程出现的合同变更、违约、索赔、延期、分包、纠纷调解及仲裁等问题。
④根据合同约定，对承建单位提交的付款申请，提出付款建议。
（7）项目信息管理
①及时向采购人提交反映项目动态和监理工作情况的项目文档。
②建立全面、准确反映项目各阶段工程状况的图表、文档，收集、管理项目各类文档和资料。
③督促、检查承建单位及时完成各阶段设备资料、工程技术资料的整理和归档工作。
（8）项目文档管理
①负责以下文档的编写：
 项目建设监理周报、月报及项目大事记。
 项目协调会、技术研讨会等各类会议的纪要。
 阶段性项目总结、阶段性项目监理总结、各类监理通知。
②参与以下文档的管理：
 项目实施期间各类技术文件。
 合同执行过程中的各类往来文件及存档。
（9）项目安全管理
①负责监督项目建设过程中所涉及的数据和资料的安全保护，监督承建单位落实数据安全措施，防范非授权风险，监督施工安全，发现隐患及时报告并督促整改。
②负责项目建设施工过程中安全控制，确保不出现安全事故。
（10）知识产权管理
负责项目实施过程中所产生成果的知识产权保护，保证不被非授权使用。
（11）验收管理
负责协助采购人开展省级信息化主管部门的项目验收相关工作，包括材料的收集、整理等。
（12）项目会议制度
①为保证监理工作的开展和实施协调，监理方负责组织必要的会议来保证：
 项目协调会。
 项目专题研讨会。
 项目问题通报会。
 项目阶段及最终验收会。
②监理方还应积极参加以下会议：
 项目专家论证评审会。
 项目阶段工作总结会。
（13）组织协调
①监督各方履行职责，定期召集项目例会，协调各方的工作关系。
②建立畅通的沟通平台和沟通渠道，采取有效措施使项目信息在有关各方之间保持顺畅流通，积极协调项目各方之间的关系，推动项目实施过程中问题的解决。
③确立项目安全监督的工作目标。
（14）参与并配合审计工作
按照采购人要求配合项目审计工作，提供相关资料，确保审计部门或第三方专业机构对采购人项目开展审计工作。
（15）项目成果物：（包括不限于以下）
①监理规划、监理细则。
②监理周报、月报。
③会议纪要（包括项目例会、项目专题会议等）。
④各类文档评审意见。
⑤针对各种事项提出的监理意见。
⑥监理联系单。
⑦监理通知单。
⑧旁站记录等检查记录。
⑨费用支付意见。
⑩监理工作总结。
3.监理服务过程
（1）项目采购及启动阶段
协助采购人确定与项目承建单位的商务与技术条款，参与合同谈判，协助合同编制及签订过程。在协助理清项目详细需求的基础上，提交项目监理规划，审定项目实施方案、工期安排计划等。
（2）项目实施阶段
严格按照启动阶段获得采购人认可的监理规划进行全过程监理；督促、检查项目承建单位严格按照合同约定进行项目实施；严格监督、审核承建单位的项目实施，针对实施过程中出现的问题及时向采购人以及项目承建单位发出预警，组织项目协调会，签发会议纪要；到项目承建单位的现场监督、检查，如实向采购人汇报项目实施进展，及时反映承建单位在人员配备、内部管理等方面出现的问题；按照合同约定的要求，与采购人一起进行项目里程碑节点测试、审核以及验收，参与撰写阶段验收报告，并签署里程碑验收文件以及阶段付款凭证；监督、协助项目承建单位进行系统需求分析、设计，审核所提交的需求分析文档和设计文档；监督、协助项目承建单位进行系统配置管理，审核所提交的配置及发布管理文档；协调采购人与项目承建单位间的工作，保证项目顺利进行；负责与合同相关的变更管理。
（3）项目验收阶段
监督各方做好验收准备；督促项目承建单位制定验收方案，审查验收方案、计划；检查、审核承建单位的最终交付物是否完整、齐备，是否符合合同的约定，是否已经按照指定的时间和方式提交给采购人；监督检查项目的试运行阶段，提交试运行阶段监理监控报告；监督检查项目是否已经完成合同中所规定的各项内容；监督检查工程是否已经满足合同中的各项技术、应用指标；检查最终交付项目是否已经经过测评或评估；检查合同中提及的相关培训是否已经完成，相关资料是否已经提交；协助撰写项目竣工报告；进行监理总结，移交监理资料和其他有关资料。
4.技术方案要求
（1）提供对本项目的理解与合理化建议方案，结合项目建设内容，并运用自身经验和知识结合项目业务特点，编写对项目的理解，同时根据项目特点对项目建设提出切实可行的合理化建议。内容包括但不限于项目建设背景、建设必要性、总体目标和总体需求分析等。
（2）提供项目重难点分析及措施。重难点分析及监理措施应具有针对性，不应仅仅从项目管理、沟通协调、知识产权等方面通用的描述，应根据项目建设内容的特点较准确地识别出项目建设的重难点进行分析。
（3）提供科学完整、合理可行的质量控制方案。内容包括但不限于质量管控标准制定、全周期过程管控机制、质量问题分级整改流程、用户验收组织及质量风险预判与防控措施等。
（4）提供科学完整、合理可行的进度控制方案。内容包括但不限于里程碑计划拆解、进度反馈机制、进度偏差分级响应流程、进度纠偏报告编制及进度管理总结报告输出等。
（5）提供科学完整、合理可行的投资控制方案。内容包括但不限于里程碑付款管控机制、投资台账建立与超支预警设置、成本分析与冗余支出整改及后续预算优化建议等。
（6）提供科学完整、合理可行的变更控制方案。内容包括但不限于变更全流程规范、变更影响评估机制、变更数据统计分析及需求调研优化建议等。
（7）提供科学完整、合理可行的安全管理方案。内容包括但不限于人员安全管理、安全事件应急预案制定及安全风险动态监测机制等。
（8）提供科学完整、合理可行的合同管理方案。内容包括但不限于合同履约跟踪台账建立、合同归档资料整理及合同全流程可追溯管理等。
（二）履约能力要求
1.投标人须指派1名具有丰富监理工作经验的人员作为总监理工程师，常驻现场服务。如因特殊情况不能到现场需向甲方提交书面申请并征得甲方书面同意，同时委派总监理工程师代表代为履行总监理工程师职责。总监理工程师须具有信息系统监理师证书、信息系统项目管理师、数据库系统工程师、系统分析师、信息安全工程师证书或注册信息安全工程师证书（CISP）、ITSS IT服务项目经理等证书，具备自2023年1月1日以来（以合同签订时间为准）担任过信息化项目总监理工程师的项目业绩。总监理工程师须能够对项目进行全过程管理，并有较强的安全服务意识和服务能力，具备丰富的系统集成项目管理经验，对服务策划、部署实施、运营维护及持续改进等环节IT服务全流程进行规范化管理，熟练掌握应用安全、密码安全、安全审计、数据库及数据库应用系统设计等专业技术，能够对项目中的投资进行精准控制，对于可能存在的变更进行造价评估，能够识别并降低项目中所涉及的网络和数据等安全风险。
2.投标人须指派1名具有丰富监理工作经验的人员作为总监理工程师代表（与总监理工程师不得为同一人）常驻现场服务。总监理工程师代表须有信息系统监理师证书、信息系统项目管理师、数据库系统工程师、系统分析师、信息安全工程师证书或注册信息安全工程师证书（CISP）、ITSS IT服务项目经理等证书，具备自2023年1月1日以来（以合同签订时间为准）担任过信息化项目总监理工程师的项目业绩。总监理工程师代表须能够对项目进行全过程管理，并有较强的安全服务意识和服务能力，具备丰富的系统集成项目管理经验，对服务策划、部署实施、运营维护及持续改进等环节IT服务全流程进行规范化管理，熟练掌握应用安全、密码安全、安全审计、数据库及数据库应用系统设计等专业技术，能够对项目中的投资进行精准控制，对于可能存在的变更进行造价评估，能够识别并降低项目中所涉及的网络和数据等安全风险。
3.投标人须为本项目配备项目不少于7人的服务团队（除总监理工程师、总监理工程师代表之外）。监理服务团队成员须具有信息系统监理师、信息系统项目管理师、系统集成项目管理工程师、系统规划与管理师、软件评测师、数据库系统工程师、网络工程师、信息安全工程师证书、注册信息安全工程师证书（CISP）等证书，专业搭配须合理，配置具备项目管理、系统规划与管理、数据库管理、信息安全、网络管理、系统集成等方面经验的专业监理工程师开展日常的监理工作，提高项目效率及质量，并且有专职的监理工程师按照国家相关信息技术服务标准要求对监理过程进行监控，确保监理合法合规，所有的监理输出物和工作流程满足相关信息技术服务要求。
4.投标人须使用信息化工具辅助监理工作，具有工程监理项目管理系统软件著作权。提供包含质量控制、进度控制、投资控制、变更控制、合同管理、信息/文档管理、安全管理、参建单位沟通或协调、全过程咨询管理相关功能的管理系统软件著作权证书。
5.投标人自2023年1月1日以来（以合同签订时间为准）有信息化项目监理服务业绩。
采购包2：省政务云扩容项目财务及跟踪审计服务
（一）服务内容及要求
1.服务范围
主要包括省政务云扩容项目的跟踪审计、工程结算审计、财务决算审计、其他与省政务云扩容项目审计有关的服务工作。
2.具体服务内容（包括但不限于以下方面）
（1）对项目实施过程中涉及的国家补贴申报、跟踪落实及资金使用管理等事项，一并纳入审计服务。
（2）跟踪审计
①对履行省政务云扩容项目的基本建设程序及政府投资管理程序情况进行审核分析
 对省政务云扩容项目的组织管理情况进行审计，主要审查省政务云扩容项目是否按照省级信息化项目管理办法和建设单位内控制度开展项目实施，项目存档资料是否规范、完整，并提供合理化建议，出具审计意见。
 审查省政务云扩容项目的实施过程是否履行基本建设项目的各项管理规定，重点对项目的招投标情况进行审查，主要针对招标文件以及招标方式是否合法、合规、合理进行审查，并提供合理化建议，出具审计意见。
②对省政务云扩容项目全部合同进行审核分析
 对省政务云扩容项目实施过程中所签订的各类合同进行审核，重点审核所签订合同是否合法、合规、合理，并提供合理化建议，出具审计意见。
 对省政务云扩容项目实施过程中涉及的专业工程、分包工程的分包进行审查，并提供合理化建议，出具审计意见。
③对省政务云扩容项目成本、合同预付款及进度款的支付进行审核分析
 对省政务云扩容项目的实施进度情况进行审查，重点审查项目的实际实施进度与计划进度是否存在偏差，对造成实施进度存在偏差的主要因素进行分析，并提供合理化建议，出具审计意见。
 对省政务云扩容项目实施成本进行审计，审查合同预付款及进度款支付等情况，并提供合理化建议，出具审计意见。
④对省政务云扩容项目设计变更和施工组织方案的经济性进行审核分析
对省政务云扩容项目实施过程中所发生的设计变更经济性和实际需求进行审查，同时对变更费用、签证费用、索赔费用、合同预付款及进度款的支付等各类事项进行审计，审查所发生的变更是否必要，变更费用依据是否充分、手续是否完备、费用计取及支付是否合理，并提供合理化建议，出具审计意见。
⑤按国家及省有关主管部门规定的要求完成工程跟踪审计，出具跟踪审计报告，进行项目管理方面的审计建议及项目执行过程中的变更分析。
⑥完成采购人提出的与省政务云扩容项目跟踪审计相关的其他事项。
（3）工程结算审计
①审查省政务云扩容项目资料的真实性，核查项目资料与实物是否一致。
②审查省政务云扩容项目设计变更手续是否完备，以及变更的真实性和经济性。
③审查省政务云扩容项目结算是否符合招标文件、投标文件及承诺、项目合同及有关取费标准等要求，项目结算是否准确。
④审查省政务云扩容项目合同中规定的各项条款是否严格落实。
⑤审查省政务云扩容项目的产品移交清单，所采购的产品是否符合合同要求。
⑥按国家及省有关主管部门规定的要求完成工程结算审计，出具工程结算审计报告，进行工程量清单结算、审定单结算和工程核增核减原因分析及计算。
⑦完成采购人提出的与省政务云扩容项目工程结算审计相关的其他事项。
（4）财务决算审计
①审查省政务云扩容项目的立项、招投标、项目设计、项目监理、合同管理、竣工验收等制度和其他规定的执行情况。
②审查省政务云扩容项目项目设计、实施变更的内容和程序执行情况，以及建设规模及概算投资的调整、执行、控制情况。
③审查省政务云扩容项目的资金来源情况及实际控制到位情况，包括工程建设费和工程建设其他费。
④审查省政务云扩容项目的资金实际支出情况，审查各相关单位应收款、应付款的准确性，审查预留费用的合理合规性。
⑤审查省政务云扩容项目交付使用的资产情况，对全部移交资产进行盘点清算。
⑥按国家及省相关规定的要求完成竣工财务决算审计，出具竣工财务决算审计报告，进行会计核算与财务管理情况审计。
⑦完成采购人提出的与省政务云扩容项目财务决算相关的其他事项。
（5）其他与项目审计有关的服务工作
①定期组织召开审计协调会，确保项目进展顺利
组织形成完善的工作交流和汇报机制，每月对审计内容形成工作报告提交给采购人，并对驻场审计期间发现的违法、违规以及违反建设程序和内部程序问题及时书面汇报。
②完成采购人提出的与本项目审计控制相关的其他工作
在省政务云扩容项目全生命周期过程中，灵活响应、积极配合采购人在省政务云扩容项目审计方面的工作需求，做好支撑并提供相关咨询服务。
（6）审计成果
审计服务成果一式六份，装订成册。提供纸质审计服务成果报告的同时，须同步提供相关纸质成果的电子数据及数据的形成过程资料，并对其出具的结果负责。
审计服务成果须包括但不限于：
①须针对省政务云扩容项目所有分包分别出具跟踪审计报告、工程结算审计报告等文件。
②须针对省政务云扩容项目整体出具汇总的跟踪审计报告、工程结算审计报告、竣工财务决算审计报告等文件。
③概算与决算费用拆分对照表。
④须根据采购人需要，针对省政务云扩容项目的跟踪审计、工程结算审计和竣工财务决算审计发现的问题出具管理建议书。
⑤审计过程中的原始资料、项目实施过程分析报告。
⑥其他采购人需要的与省政务云扩容项目相关的审计服务报告。
（7）审计服务方案编制要求
投标人应具有丰富的信息化项目审计经验，了解政务信息化业务特点，针对省政务云扩容项目提供科学完整、合理可行的审计服务方案。审计服务方案内容应全面覆盖省政务云扩容项目设计变更的经济分析、实施阶段的现场计量、现场签证、新增项目的价格审核及评价、工程预付款及进度款审核、提供工程索赔和反索赔咨询、有关工程审计信息及法规等咨询、项目结算审核等和审计控制有关的其他服务工作等。包括但不限于以下方案编制：
①项目情况分析
提供完整的项目情况分析，重点包括对项目的理解以及项目审计目标、审计内容和审计重点等内容。
②跟踪审计服务方案
提供完整的跟踪审计服务方案，包括实施计划、工作方法、工作流程、审计程序和方法、职责分工等。
③工程结算审计服务方案
提供完整的工程结算审计服务方案，包括实施计划、工作方法、工作流程、审计程序和方法、职责分工等。
④财务决算审计服务方案
提供完整的财务决算审计服务方案，包括实施计划、工作方法、工作流程、审计程序和方法、职责分工等。
⑤审计服务难点、要点、问题及处理预案
针对省政务云扩容项目的跟踪审计、工程结算审计和财务决算审计等工作中的实际需求，提供符合审计工作的难点、要点、问题及处理预案等。
⑥审计服务合理化建议
针对信息化项目审计服务工作的特点，提供符合省政务云扩容项目跟踪审计、工程结算审计和财务决算审计的合理化建议。
⑦审计服务廉政风险防范措施
投标人应具备完善的廉政管理制度，针对本项目制定内容全面、切实可行的审计服务廉政风险防范措施。
⑧审计服务保密措施
投标人应具备完善的保密管理制度，针对本项目制定内容全面、切实可行的项目信息保密措施。
⑨时间及质量管控措施
提供有针对性、完善的进度计划，制定相应的质量管控措施，包括但不限于固定联系人、重大问题请示报告制度、人员管理、进度管理、风险管理、协调管理等。
⑩岗位部门职责方案
投标人应具备完善的岗位部门职责分工管理制度，包括但不限于部门团队人员安排计划与分工、岗位设置及职责、各类规章制度、考核办法、服务目标等。
⑪服务响应及承诺
投标人应提供服务响应及承诺，包括实际办公地点与采购人之间的便捷程度、接到采购人任务分配时的响应时效、执行绩效监控服务时的完成效率、针对采购人特殊应急事项的解决途径、与各单位的对接机制、针对其服务人员的廉政管控措施、其他投标人认为有利于提高项目质量的服务承诺等。
⑫审计协同与沟通管理
提供完整的审计协同与沟通管理方案，包括但不限于协同机制、沟通流程、信息同步方式、争议协调办法、多方对接保障等。
（二）履约能力要求
1.投标人须指派1名具有丰富审计工作经验的人员作为项目负责人，具有国家注册一级造价工程师（旧版为注册造价师）或注册会计师、高级职称等证书，自2023年1月1日以来（以合同签订日期为准）担任过信息系统项目审计负责人的项目业绩。项目负责人须具备信息化项目审计、造价或财务领域专业技术能力，熟悉省政务信息化项目建设流程、工程结算与财务决算全流程管理，拥有同类信息化项目审计管理经验，能够统筹本项目跟踪审计、工程结算审计、财务决算审计等全部审计工作。同时，项目负责人应能够对项目中的投资进行精准分析和审核，能够统筹本项目跟踪审计、工程结算审计、财务决算审计等全部审计工作，具备项目统筹、风险研判、多方沟通协调与审计成果管控能力，对于项目中可能存在的变更能够进行造价评估，并为采购人提供合理化建议。
2.投标人须指派3名专业负责人。
①1名具有丰富审计工作经验的人员作为跟踪审计负责人，具有国家注册一级造价工程师（旧版为注册造价师）或注册会计师等证书，自2023年1月1日以来（以合同签订日期为准）担任过信息系统跟踪审计负责人的项目业绩，具备资深的工程造价或财务审计能力。跟踪审计负责人须具备跟踪审计领域专业技术能力，熟悉政务信息化项目跟踪审计业务，具备对应专业模块审计实施、问题核查、底稿复核的专业能力及同类项目实施经验。
②1名具有丰富的工程结算审计经验的人员作为工程结算负责人，具有国家注册一级造价工程师（旧版为注册造价师），自2023年1月1日以来（以合同签订日期为准）担任过信息系统项目工程结算审计负责人的项目业绩，具备工程造价能力。工程结算负责人须具备工程结算领域专业技术能力，熟悉政务信息化项目工程结算业务，具备对应专业模块审计实施、问题核查、底稿复核的专业能力及同类项目实施经验。
③1名具有丰富的财务决算审计经验的人员作为财务决算负责人，具有执业注册会计师证书，自2023年1月1日以来（以合同签订日期为准）担任过信息系统项目财务决算审计负责人的项目业绩，具备财务审计能力。财务决算负责人须具备该领域专业技术能力，熟悉政务信息化项目财务决算业务，具备对应专业模块审计实施、问题核查、底稿复核的专业能力及同类项目实施经验。
3.除负责人外，还须配备不少于6名审计服务人员，具有国家注册一级造价工程师（旧版为注册造价师）、注册会计师执业资格、高级职称证书等。要求如下：
跟踪审计人员不少于2名，须从事跟踪审计工作3年以上，具有丰富的信息化项目审计服务经验，具备对应岗位专业执业能力，能够独立开展信息化项目全过程跟踪审计、造价核查与过程风险识别工作；
工程结算审计人员不少于2名，须从事工程结算审计工作3年以上，具有丰富的信息化项目审计服务经验，具备对应岗位专业执业能力，能够独立完成信息化项目结算资料审核、造价核对、结算争议梳理工作；
财务决算人员不少于2名，须从事财务决算审计工作3年以上，具备具有丰富的信息化项目审计服务经验，具备对应岗位专业执业能力，能够独立开展项目资产核查、账务核验、财务决算报表审计工作。
4.参加审计服务工作的人员必须与投标时确定派出的人员保持一致，未经采购人同意，不得随意更换。
5.投标人或承担该部分工作的联合体一方自2023年1月1日以来（以合同签订时间为准）承担过信息化项目跟踪审计、工程结算审计、财务决算审计。
三、商务要求（分包一、分包二）
1.服务期：自合同签订之日起至省政务云扩容项目通过主管部门竣工验收为止。
2.服务地点：按采购人指定地点提供服务。采购人不提供驻场场地，中标人需按照要求自行解决，并服从采购人管理。
3.付款方式：
（1）签订合同后，在收到乙方开具的等额发票10日内，甲方向乙方支付合同额的30%。
（2）省政务云扩容项目通过甲方验收合格后，在收到乙方开具的等额发票10日内，甲方向乙方支付合同额的40%。
（3）省政务云扩容项目通过主管部门竣工验收后，在收到乙方开具的等额发票10日内，甲方向乙方支付合同额的30%。
（4）如因财政资金拨付不到位等原因，双方可协商延迟付款。
注：如发生违约情形，实际结算按违约条款处理。
4.保密要求：所有参与服务项目的人员应签订正式保密协议，并在工作中坚持保密原则，投标人严格规范执行各项保密制度，对取得的采购人各类信息进行保密管理，杜绝任何泄密事件的发生。在结束采购人委托的工作时，要销毁工作期间使用的相关纸质文件和电子文档，不能保存相关文件。投标人须对本项目配备的实施人员进行背景调查，确保其无犯罪记录、无数据窃取与泄露等不良行为。采购人可根据工作实际需要，对相关实施人员进行考察确认。（投标人须出具承诺函，并加盖投标人公章）
5.知识产权：本项目中产生的所有文档，知识产权属于采购人。项目结束时，所有文档（包括文字资料和电子文件）必须全部提交给采购人，投标人不得在其他场合、项目中使用。所有产出文档投标人向采购人提交纸质文档一套、电子文档一套。
6.报价说明
（1）报价应包含与本次采购项目有关的所有费用，包含但不限于人员、设备、验收、售后服务、伴随配套服务等所有含税费用。同时，还应包含支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及投标人认为需要的其他费用等。
（2）投标人的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低服务质量的理由。
（3）投标人报价除包含采购文件中列明的项目外，还应包括保障服务正常运行应当具有的物资和服务，对服务正常运行应当具有的物资和服务理解不一致的以采购人理解为准。
7.违约条款
采购包1：省政务云扩容项目监理服务
（1）日常管理
甲方对乙方服务情况进行考核，根据乙方服务完成情况、服务质量、安全保障能力、服务态度等进行综合评价，考核结果与付款挂钩：
①当考核结果为一般时，每次扣除合同总价款的2%。
②当考核结果为较差时，每次扣除合同总价款的10%。
③乙方未足额提供服务人员，或未经甲方同意更换服务人员，且在甲方发出书面整改通知之后5个工作日未完成整改的，甲方有权解除合同，全额扣除剩余未支付服务费。
④乙方服务人员服务态度不佳、违反工作纪律、响应滞后、故障处置不及时的，乙方应当在5个工作日内完成派驻服务人员更换，新派驻服务人员需经甲方同意后方可上岗。
⑤乙方所提供服务的标准不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒绝接受服务，并可单方面解除合同。
（2）服务事故/事件
因乙方未按监理规范及合同约定履职、监理人员配置不到位或擅自离岗等原因：
①未达到事件级别，但导致关键工序验收把关缺位、监理工作失效，或因乙方原因导致监理服务中断的，每发生1次，乙方应支付或甲方扣除合同总价款2%的违约金，累计发生达到5次，甲方有权单方面解除合同。
②因乙方原因导致发生较大工程质量安全事故或较大监理责任事故的，每发生1次，乙方应支付合同总价款10%的违约金，累计发生达到2次，甲方有权单方面解除合同。
③因乙方原因导致发生重大、特别重大工程质量安全事故或重大监理责任事故的，甲方有权解除合同，全额扣除剩余未支付服务费，乙方应向甲方支付合同总价款30%的违约金，违约金不足以弥补甲方损失的，乙方还需赔偿甲方因此遭受的全部损失。
④发生上述情况，甲方有权向相关主管部门上报，为相关部门行政处罚、信用评价提供线索。
采购包2：省政务云扩容项目财务及跟踪审计服务
（1）日常管理
甲方对乙方服务情况进行考核，根据乙方服务完成情况、服务质量、安全保障能力、服务态度等进行综合评价，考核结果与付款挂钩：
①当考核结果为一般时，每次扣除合同总价款的2%。
②当考核结果为较差时，每次扣除合同总价款的10%。
③乙方未足额提供服务人员，或未经甲方同意更换服务人员，且在甲方发出书面整改通知之后5个工作日未完成整改的，甲方有权解除合同，全额扣除剩余未支付服务费。
④乙方服务人员服务态度不佳、违反工作纪律、响应滞后、故障处置不及时的，乙方应当在5个工作日内完成派驻服务人员更换，新派驻服务人员需经甲方同意后方可上岗。
⑤乙方所提供服务的标准不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒绝接受服务，并可单方面解除合同。
（2）服务事故/事件
因乙方操作不当、审计程序缺失、复核把关不严、人员配置不到位等原因：
①未达到事件级别，但导致账务处理错误、跟踪审计结论失实、重要问题应发现而未发现被遗漏的，每发生1次，乙方应支付或甲方扣除合同总价款2%的违约金，累计发生达到5次，甲方有权单方面解除合同。
②因乙方原因导致账务重大错报、审计报告出现重大差错、财政资金损失的，每发生1次，乙方应支付合同总价款10%的违约金，累计发生达到2次，甲方有权单方面解除合同。
③因乙方原因导致发生重大、特别重大审计质量事件、重大资金损失或财务信息重大泄露事件的，甲方有权解除合同，全额扣除剩余未支付服务费，乙方应向甲方支付合同总价款30%的违约金，违约金不足以弥补甲方损失的，乙方还需赔偿甲方因此遭受的全部损失。
④发生上述情况，甲方有权向相关主管部门上报，为相关部门行政处罚、信用评价提供线索。
8.当投标人提供的技术服务不能够满足本文件服务要求时，投标人应承担责任，并及时予以解决；同时，投标人应对提供材料的真实性以及出具的结果负责。
四、其他要求
1.项目属性：服务类项目。
2.进口产品投标
	采购包号
	是否接受进口产品投标（是/否）

	1
	否

	2
	否


















第五章  评标方法与评标标准
采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。
	采购包号
	选取中标候选人数量
	选取中标候选人的原则
	备注

	1
	1
	满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。
	本项目每个采购包选取1名中标候选人。同一投标单位可对本项目不同采购包同时投标，各个采购包兼投不兼中，同一投标单位最多只能作一个采购包的中标候选人。本项目按照采购包1、采购包2的顺序依次评审并确定中标候选人，已被推荐为前面采购包中标候选人的投标人不再参与后面采购包的评审，同时该中标候选人不再计入后面采购包有效投标人数量。

	1
	1
	满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。
	



政府采购政策功能落实
1.小微型企业价格扣除
（1）本项目对小型和微型企业提供的服务给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。
（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小微企业声明函》。
注：非专门面向中小微型企业采购的采购项目采购包，供应商未提供本项目所投采购包提供服务的人员均为依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员的书面声明（书面声明格式见招标文件第六章附件14），供应商将不享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的价格扣除优惠政策
2.残疾人福利单位价格扣除
（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。
（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。
3.监狱和戒毒企业价格扣除
（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。
（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。
4.残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
5.如果本项目同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。6.联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
7.采购本国产品的支持政策
7.1 当采购包中含有货物的，供应商为该采购包提供的符合本国产品标准的货物成本之和占该供应商提供的整个采购包成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“第六章 投标文件格式”的“附件2 投标分项报价表”中填写比例数值），依法对该供应商整个采购包给予价格评审优惠，即对该供应商整个采购包的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值不足80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
7.2 供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。
7.3 供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中标注“  /  ”的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。
7.4 评标过程中如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

评标方法与评标标准
采购包1：省政务云扩容项目监理服务

	序号
	评审因素
	评审细则
	分值

	1.价格（10分）

	1.1
	价格（10分）
	价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且报价最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分10分，其它投标人的价格分统一按照以下公式计算：投标报价得分=（评标基准价/该投标人的投标报价）×10分。分值保留小数点后2位。
	10

	2.技术（40分）

	2.1
	技术方案（40分）
	评委根据投标文件对招标文件“第四章采购需求-二、技术要求-采购包1-（一）服务内容及要求-4.技术方案要求-（1）提供对本项目的理解与合理化建议方案”的响应情况进行评审。
（1） 投标文件未符合全部条款要求的，视为不符合招标文件，本项得0分。
（2） 投标文件符合全部条款要求的，视为符合招标文件，本项得3分。
（3） 投标文件符合全部条款要求的，对其中“总体目标”拆解质量目标、进度目标、投资目标、安全目标、文档目标或验收目标等专项内容，响应内容更加科学，可操作性更强、更贴合项目实际场景，优于招标文件的，本项得5分。
	5

	2.2
	
	评委根据投标文件对招标文件“第四章采购需求-二、技术要求-采购包1-（一）服务内容及要求-4.技术方案要求-（2）提供项目重难点分析及措施”的响应情况进行评审。
（1） 投标文件未符合全部条款要求的，视为不符合招标文件，本项得0分。
（2） 投标文件符合全部条款要求的，视为符合招标文件，本项得3分。
（3） 投标文件符合全部条款要求的，能够精准识别本项目重难点（软硬集成、多参建方协同、阶段性风险、验收管控等）、外部约束等，重难点分析贴合项目业务特点，并提供2项措施，响应内容更加科学，可操作性更强、更贴合项目实际场景，优于招标文件的，本项得5分。
	5

	2.3
	
	评委根据投标文件对招标文件“第四章采购需求-二、技术要求-采购包1-（一）服务内容及要求-4.技术方案要求-（3）提供科学完整、合理可行的质量控制方案”的响应情况进行评审。
（1） 投标文件未符合全部条款要求的，视为不符合招标文件，本项得0分。
（2） 投标文件符合全部条款要求的，视为符合招标文件，本项得3分。
（3） 投标文件符合全部条款要求的，对其中“质量问题分级整改流程”额外提供缺陷分级判定细则、整改闭环追溯机制等专项内容，响应内容更加科学，可操作性更强、更贴合项目实际场景，优于招标文件的，本项得5分。
	5

	2.4
	
	评委根据投标文件对招标文件“第四章采购需求-二、技术要求-采购包1-（一）服务内容及要求-4.技术方案要求-（4）提供科学完整、合理可行的进度控制方案”的响应情况进行评审。
（1） 投标文件未符合全部条款要求的，视为不符合招标文件，本项得0分。
（2） 投标文件符合全部条款要求的，视为符合招标文件，本项得3分。
（3） 投标文件符合全部条款要求的，对其中“进度纠偏报告编制及进度管理总结报告输出”额外提供进度偏差溯源分析模板、纠偏措施效果验证方法、项目全周期进度复盘分析框架等专项内容，响应内容更加科学，可操作性更强、更贴合项目实际场景，优于招标文件的，本项得5分。
	5

	2.5
	
	评委根据投标文件对招标文件“第四章采购需求-二、技术要求-采购包1-（一）服务内容及要求-4.技术方案要求-（5）提供科学完整、合理可行的投资控制方案”的响应情况进行评审。
（1） 投标文件未符合全部条款要求的，视为不符合招标文件，本项得0分。
（2） 投标文件符合全部条款要求的，视为符合招标文件，本项得3分。
（3） 投标文件符合全部条款要求的，对其中“里程碑付款管控机制、投资台账建立与超支预警设置”额外提供里程碑付款节点审核细则、投资台账动态更新规则、超支分级预警触发阈值等专项内容，响应内容更加科学，可操作性更强、更贴合项目实际场景，优于招标文件的，本项得5分。
	5

	2.6
	
	评委根据投标文件对招标文件“第四章采购需求-二、技术要求-采购包1-（一）服务内容及要求-4.技术方案要求-（6）提供科学完整、合理可行的变更控制方案”的响应情况进行评审。
（1） 投标文件未符合全部条款要求的，视为不符合招标文件，本项得0分。
（2） 投标文件符合全部条款要求的，视为符合招标文件，本项得3分。
（3） 投标文件符合全部条款要求的，对其中“变更数据统计分析及需求调研优化建议”额外提供变更分类统计口径、变更影响量化评估模型、需求变更源头管控措施等专项内容，响应内容更加科学，可操作性更强、更贴合项目实际场景，优于招标文件的，本项得5分。
	5

	2.7
	
	评委根据投标文件对招标文件“第四章采购需求-二、技术要求-采购包1-（一）服务内容及要求-4.技术方案要求-（7）提供科学完整、合理可行的安全管理方案”的响应情况进行评审。
（1） 投标文件未符合全部条款要求的，视为不符合招标文件，本项得0分。
（2） 投标文件符合全部条款要求的，视为符合招标文件，本项得3分。
（3） 投标文件符合全部条款要求的，对其中“安全风险动态监测机制”额外提供安全风险定期排查清单、风险等级动态更新规则、安全隐患闭环处置流程等专项内容，响应内容更加科学，可操作性更强、更贴合项目实际场景，优于招标文件的，本项得5分。
	5

	2.8
	
	评委根据投标文件对招标文件“第四章采购需求-二、技术要求-采购包1-（一）服务内容及要求-4.技术方案要求-（8）提供科学完整、合理可行的合同管理方案”的响应情况进行评审。
（1） 投标文件未符合全部条款要求的，视为不符合招标文件，本项得0分。
（2） 投标文件符合全部条款要求的，视为符合招标文件，本项得3分。
（3） 投标文件符合全部条款要求的，对其中“合同全流程可追溯管理”额外提供合同履约节点跟踪台账、合同资料版本管理规则、合同争议事件留痕归档机制等专项内容，响应内容更加科学，可操作性更强、更贴合项目实际场景，优于招标文件的，本项得5分。
	5

	3.服务（37分）

	3.1
	总监理工程师（15分）
	总监理工程师具有信息系统监理师证书的，得2分。（须提供有效证书复印件及投标人为其缴纳的近3个月内任意1个月的社保证明，并加盖投标人公章）
	2

	
	
	总监理工程师具有信息系统项目管理师、数据库系统工程师、系统分析师、信息安全工程师证书或注册信息安全工程师证书（CISP）、ITSS IT服务项目经理，有1个得2分，最高得10分。（须提供有效证书复印件，并加盖投标人公章）
	10

	
	
	总监理工程师自2023年1月1日以来（以合同签订时间为准）担任过信息化项目总监理工程师，每提供一份有效业绩证明的得1分，最高得3分。（须提供列明参加人员的项目合同，或者有署名的证明材料、底稿，或者委托人出具的其他证明材料，并加盖投标人公章）
	3

	3.2
	总监理工程师代表（15分）
	总监理工程师代表具有信息系统监理师证书的，得2分。（须提供有效证书复印件及投标人为其缴纳的近3个月内任意1个月的社保证明，并加盖投标人公章）
	2

	
	
	总监理工程师代表具有信息系统项目管理师、数据库系统工程师、系统分析师、信息安全工程师证书或注册信息安全工程师证书（CISP）、ITSS IT服务项目经理，有1个得2分，最高得10分。（须提供有效证书复印件，并加盖投标人公章）
	10

	
	
	总监理工程师代表自2023年1月1日以来（以合同签订时间为准）担任过信息化项目总监理工程师，每提供一份有效业绩证明的得1分，最高得3分。（须提供列明参加人员的项目合同，或者有署名的证明材料、底稿，或者委托人出具的其他证明材料，并加盖投标人公章）
	3

	3.3
	项目组成员
（7分）
	团队成员具有信息系统监理师、信息系统项目管理师、系统集成项目管理工程师、系统规划与管理师、软件评测师、数据库系统工程师、网络工程师、信息安全工程师证书或注册信息安全工程师证书（CISP）证书的，上述证书有1个得1分，最高得7分。（须提供有效证书复印件及投标人为其缴纳的近3个月内任意1个月的社保证明，并加盖投标人公章，一人多证按一证计算，同一类证书可重复计分）
	7

	4.履约能力（3分）

	4.1
	项目过程管理能力（3分）
	投标人须使用信息化工具辅助监理工作，具有工程监理项目管理系统工具，支持质量控制、进度控制、投资控制、变更控制、合同管理、信息/文档管理、安全管理等相关功能，得3分。（须提供承诺函，并加盖投标人公章）
	3

	5.业绩（10分）

	5.1
	业绩（10分）
	投标人具有自2023年1月1日以来（以合同签订时间为准）信息化项目监理服务业绩案例的，每提供1个得2分，本项最高得10分，不提供不得分。（须提供有效合同复印件，并加盖投标人公章）
	10

	合计：
	100




采购包2：省政务云扩容项目财务及跟踪审计服务
	序号
	评审因素
	评审细则
	分值

	1.价格（10分）

	1.1
	价格（10分）
	价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且报价最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分10分，其它投标人的价格分统一按照以下公式计算：投标报价得分=（评标基准价/该投标人的投标报价）×10分。分值保留小数点后2位。
	10

	2.技术（60分）

	2.1
	服务方案（60分）
	评委根据投标文件对招标文件“第四章采购需求-二、技术要求-采购包2-（一）服务内容及要求-2.具体服务内容-（6）审计服务方案编制要求-①项目情况分析”的响应情况进行评审。
（1） 投标文件未符合全部条款要求的，视为不符合招标文件，本项得0分。
（2） 投标文件符合全部条款要求的，视为符合招标文件，本项得3分。
（3） 投标文件符合全部条款要求的，对其中“审计内容和审计重点”额外提供审计范围边界划分细则、重大风险识别清单、审计成果交付颗粒度说明等专项内容，响应内容更加科学，可操作性更强、更贴合项目实际场景，优于招标文件的，本项得5分。
	5

	2.2
	
	评委根据投标文件对招标文件“第四章采购需求-二、技术要求-采购包2-（一）服务内容及要求-2.具体服务内容-（6）审计服务方案编制要求-②跟踪审计服务方案”的响应情况进行评审。
（1） 投标文件未符合全部条款要求的，视为不符合招标文件，本项得0分。
（2） 投标文件符合全部条款要求的，视为符合招标文件，本项得3分。
（3） 投标文件符合全部条款要求的，对其中“实施计划、工作流程”额外提供阶段性审计节点核验清单、现场审计取证规范、过程审计底稿标准化模板等专项内容，响应内容更加科学，可操作性更强、更贴合项目实际场景，优于招标文件的，本项得5分。
	5

	2.3
	
	评委根据投标文件对招标文件“第四章采购需求-二、技术要求-采购包2-（一）服务内容及要求-2.具体服务内容-（6）审计服务方案编制要求-③工程结算审计服务方案”的响应情况进行评审。
（1） 投标文件未符合全部条款要求的，视为不符合招标文件，本项得0分。
（2） 投标文件符合全部条款要求的，视为符合招标文件，本项得3分。
（3） 投标文件符合全部条款要求的，对其中“审计程序和方法”额外提供结算资料核查清单、造价差异比对方法、结算争议初步调解流程等专项内容，响应内容更加科学，可操作性更强、更贴合项目实际场景，优于招标文件的，本项得5分。
	5

	2.4
	
	评委根据投标文件对招标文件“第四章采购需求-二、技术要求-采购包2-（一）服务内容及要求-2.具体服务内容-（6）审计服务方案编制要求-④财务决算审计服务方案”的响应情况进行评审。
（1） 投标文件未符合全部条款要求的，视为不符合招标文件，本项得0分。
（2） 投标文件符合全部条款要求的，视为符合招标文件，本项得3分。
（3） 投标文件符合全部条款要求的，对其中“审计程序和方法”额外提供资产入账合规性核查要点、待摊费用审计判定标准、决算报表勾稽关系校验规则等专项内容，响应内容更加科学，可操作性更强、更贴合项目实际场景，优于招标文件的，本项得5分。
	5

	2.5
	
	评委根据投标文件对招标文件“第四章采购需求-二、技术要求-采购包2-（一）服务内容及要求-2.具体服务内容-（6）审计服务方案编制要求-⑤审计服务难点、要点、问题及处理预案”的响应情况进行评审。
（1） 投标文件未符合全部条款要求的，视为不符合招标文件，本项得0分。
（2） 投标文件符合全部条款要求的，视为符合招标文件，本项得3分。
（3） 投标文件符合全部条款要求的，对其中“问题及处理预案”额外提供信息化项目审计风险分级清单、重大异常问题上报流程、审计发现问题闭环销项机制等专项内容，响应内容更加科学，可操作性更强、更贴合项目实际场景，优于招标文件的，本项得5分。
	5

	2.6
	
	评委根据投标文件对招标文件“第四章采购需求-二、技术要求-采购包2-（一）服务内容及要求-2.具体服务内容-（6）审计服务方案编制要求-⑥审计服务合理化建议”的响应情况进行评审。
（1） 投标文件未符合全部条款要求的，视为不符合招标文件，本项得0分。
（2） 投标文件符合全部条款要求的，视为符合招标文件，本项得3分。
（3） 投标文件符合全部条款要求的，对其中“跟踪审计、工程结算审计和财务决算审计合理化建议”额外提供项目资料前置归集建议、造价管控前置优化建议、财务核算规范优化建议等专项内容，响应内容更加科学，可操作性更强、更贴合项目实际场景，优于招标文件的，本项得5分。
	5

	2.7
	
	评委根据投标文件对招标文件“第四章采购需求-二、技术要求-采购包2-（一）服务内容及要求-2.具体服务内容-（6）审计服务方案编制要求-⑦审计服务廉政风险防范措施”的响应情况进行评审。
（1） 投标文件未符合全部条款要求的，视为不符合招标文件，本项得0分。
（2） 投标文件符合全部条款要求的，视为符合招标文件，本项得3分。
（3） 投标文件符合全部条款要求的，对其中“审计服务廉政风险防范措施”额外提供廉政风险岗位识别清单、项目廉政交底机制、外部干预事项登记上报流程等专项内容，响应内容更加科学，可操作性更强、更贴合项目实际场景，优于招标文件的，本项得5分。
	5

	2.8
	
	评委根据投标文件对招标文件“第四章采购需求-二、技术要求-采购包2-（一）服务内容及要求-2.具体服务内容-（6）审计服务方案编制要求-⑧审计服务保密措施”的响应情况进行评审。
（1） 投标文件未符合全部条款要求的，视为不符合招标文件，本项得0分。
（2） 投标文件符合全部条款要求的，视为符合招标文件，本项得3分。
（3） 投标文件符合全部条款要求的，对其中“项目信息保密措施”额外提供涉密审计资料分级管理规则、审计人员保密交底与定期复核、电子审计资料脱敏及访问管控机制等专项内容，响应内容更加科学，可操作性更强、更贴合项目实际场景，优于招标文件的，本项得5分。
	5

	2.9
	
	评委根据投标文件对招标文件“第四章采购需求-二、技术要求-采购包2-（一）服务内容及要求-2.具体服务内容-（6）审计服务方案编制要求-⑨时间及质量管控措施”的响应情况进行评审。
（1） 投标文件未符合全部条款要求的，视为不符合招标文件，本项得0分。
（2） 投标文件符合全部条款要求的，视为符合招标文件，本项得3分。
（3） 投标文件符合全部条款要求的，对其中“重大问题请示报告制度、风险管理”额外提供审计工作多级复核机制、进度滞后预警处置规则、重大审计发现分级上报流程等专项内容，响应内容更加科学，可操作性更强、更贴合项目实际场景，优于招标文件的，本项得5分。
	5

	2.10
	
	评委根据投标文件对招标文件“第四章采购需求-二、技术要求-采购包2-（一）服务内容及要求-2.具体服务内容-（6）审计服务方案编制要求-⑩岗位部门职责方案”的响应情况进行评审。
（1） 投标文件未符合全部条款要求的，视为不符合招标文件，本项得0分。
（2） 投标文件符合全部条款要求的，视为符合招标文件，本项得3分。
（3） 投标文件符合全部条款要求的，对其中“岗位设置及职责、考核办法”额外提供目审计岗位职责矩阵、现场人员轮岗管控规则、审计成果质量考核细则等专项内容，响应内容更加科学，可操作性更强、更贴合项目实际场景，优于招标文件的，本项得5分。
	5

	2.11
	
	评委根据投标文件对招标文件“第四章采购需求-二、技术要求-采购包2-（一）服务内容及要求-2.具体服务内容-（6）审计服务方案编制要求-⑪服务响应及承诺”的响应情况进行评审。
（1） 投标文件未符合全部条款要求的，视为不符合招标文件，本项得0分。
（2） 投标文件符合全部条款要求的，视为符合招标文件，本项得3分。
（3） 投标文件符合全部条款要求的，对其中“应急事项的解决途径、与各单位的对接机制”额外提供应急响应处置流程、多方单位定期联席会议机制、审计资料应急调取保障方案等专项内容，响应内容更加科学，可操作性更强、更贴合项目实际场景，优于招标文件的，本项得5分。
	5

	2.12
	
	评委根据投标文件对招标文件“第四章采购需求-二、技术要求-采购包2-（一）服务内容及要求-2.具体服务内容-（6）审计服务方案编制要求-⑫审计协同与沟通管理”的响应情况进行评审。
（1） 投标文件未符合全部条款要求的，视为不符合招标文件，本项得0分。
（2） 投标文件符合全部条款要求的，视为符合招标文件，本项得3分。
（3） 投标文件符合全部条款要求的，对其中“协同机制、争议协调办法”额外提供多方主体信息同步台账、审计分歧分级会商机制、沟通会议纪要归档留痕规则等专项内容，响应内容更加科学，可操作性更强、更贴合项目实际场景，优于招标文件的，本项得5分。
	5

	3.服务（20分）

	3.1
	项目负责人（5分）
	项目负责人具有国家注册一级造价工程师（旧版为注册造价师）或注册会计师得2分，具有高级职称得2分，不提供不得分；自2023年1月1日以来（以合同签订日期为准）担任过信息系统工程项目负责人，每提供一份有效业绩证明的得0.5分，最高得1分。（须提供列明参加人员的项目合同，或者有署名的证明材料、底稿，或者委托人出具的其他证明材料，并加盖投标人公章）
本项最高得5分（须提供有效证书复印件及投标人为其缴纳的近3个月内任意1个月的社保证明，并加盖投标人公章）
如为联合体投标，可由联合体中承担相应工作的一方提供，如各成员承担相同工作的，按照资质较低的一方计算
	5

	3.2
	专业负责人（9分）
	跟踪审计负责人具有国家注册一级造价工程师（旧版为注册造价师）或注册会计师得2分，不提供不得分；自2023年1月1日以来（以合同签订日期为准）担任过信息系统工程跟踪审计负责人，每提供一份有效业绩证明的得0.5分，最高得1分。（须提供列明参加人员的项目合同，或者有署名的证明材料、底稿，或者委托人出具的其他证明材料，并加盖投标人公章）
本项最高得3分（须提供有效证书复印件及投标人为其缴纳的近3个月内任意1个月的社保证明，并加盖投标人公章）
如为联合体投标，可由联合体中承担相应工作的一方提供，如各成员承担相同工作的，按照资质较低的一方计算
	3

	
	
	工程结算审计负责人具有国家注册一级造价工程师（旧版为注册造价师）得2分，不提供不得分；自2023年1月1日以来（以合同签订日期为准）担任过信息系统工程结算审计负责人，每提供一份有效业绩证明的得0.5分，最高得1分。（须提供列明参加人员的项目合同，或者有署名的证明材料、底稿，或者委托人出具的其他证明材料，并加盖投标人公章）
本项最高得3分（须提供有效证书复印件及投标人为其缴纳的近3个月内任意1个月的社保证明，并加盖投标人公章）
如为联合体投标，可由联合体中承担相应工作的一方提供，如各成员承担相同工作的，按照资质较低的一方计算
	3

	
	
	财务决算审计负责人具有执业注册会计师得2分，不提供不得分；自2023年1月1日以来（以合同签订日期为准）担任过信息系统财务决算审计负责人，每提供一份有效业绩证明的得0.5分，最高得1分（须提供列明参加人员的项目合同，或者有署名的证明材料、底稿，或者委托人出具的其他证明材料，并加盖投标人公章）。
本项最高得3分（须提供有效证书复印件及投标人为其缴纳的近3个月内任意1个月的社保证明，并加盖投标人公章）
如为联合体投标，可由联合体中承担相应工作的一方提供，如各成员承担相同工作的，按照资质较低的一方计算
	3

	3.3
	项目组成员（6分）
	团队成员每提供一个国家注册一级造价工程师（旧版为注册造价师）执业资格的得1分，最高得2分；团队成员每提供一个注册会计师执业资格的得1分，最高得2分；团队成员每提供一个高级职称证书的得1分，最高得2分。
本项最高得6分（须提供有效证书复印件及投标人为其缴纳的近3个月内任意1个月的社保证明，并加盖投标人公章，一人多证按一证计算，同一类证书可重复计分）
如为联合体投标，可由联合体中承担相应工作的一方提供，如各成员承担相同工作的，按照资质较低的一方计算
	6

	4.业绩（10分）

	4.1
	跟踪审计业绩（4分）
	投标人自2023年1月1日以来（以合同签订时间为准）承担过信息化项目跟踪审计案例的每个得1分，最高得4分。（须提供有效合同复印件，并加盖投标人公章）
如为联合体投标，可由联合体中承担相应工作的一方提供，如各成员承担相同工作的，按照资质较低的一方计算
	4

	
	工程结算审计业绩（3分）
	投标人自2023年1月1日以来（以合同签订时间为准）承担过信息化项目工程结算审计案例的每个得1分，最高得3分。（须提供有效合同复印件，并加盖投标人公章）
如为联合体投标，可由联合体中承担相应工作的一方提供，如各成员承担相同工作的，按照资质较低的一方计算
	3

	
	财务决算审计业绩（3分）
	投标人自2023年1月1日以来（以合同签订时间为准）承担过信息化项目财务决算审计案例的每个得1分，最高得3分。（须提供有效合同复印件，并加盖投标人公章）
如为联合体投标，可由联合体中承担相应工作的一方提供，如各成员承担相同工作的，按照资质较低的一方计算
	3

	合计：
	100






















第六章  投标文件格式 
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投  标  文  件





项 目 名 称：               
采 购 编 号：               
      投标人名称 ：（加盖CA电子公章）
      日      期 ：               




投标文件的组成

一、基本目录
1.开标一览表（格式见附件1）
2.投标分项报价表（格式见附件2）
3.技术要求响应及偏离表（格式见附件3）
4.商务要求响应及偏离表（格式见附件4）
二、资格审查内容
1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明
2.上一年度的财务状况报告（投标人成立不满一年无需提供）
3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）
4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（格式见附件5）
5.参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式见附件6）
6.特定资格要求的证明文件（如果本项目对投标人做出特定资格要求的，必须提供）
7.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录（投标文件中无需提供证明材料）
8.法人授权书（格式见附件7）
9.投标函（格式见附件8）
总备注：上述“资格审查内容”中1-5条、8、9条投标人必须在投标文件中提供相关材料，否则作无效投标处理；6、10、11、12条如招标文件要求必须提供相关材料而未提供的，作无效投标处理。
三、符合性审查内容
投标人必须对招标文件（含技术要求和商务要求）中斜体且有下划线部分或加*号条款的实质性要求逐条做出响应，并按照招标文件要求提供证明材料，否则作无效投标处理。（格式见附件12）
四、价格扣除证明文件
1.中小微企业声明函（格式见附件9）
2.残疾人福利性单位声明函（格式见附件10）
3.关于符合本国产品标准的声明函（格式见附件13）



















附件1 开标一览表
投标人全称（加盖CA电子签章）：
项目名称：XXXX
采购编号：JSZC-320000-SCZX-G20XX-XXXX                                      
采购包号：XX
	                      投标总报价

	小写：                             （人民币：元）








附件2 投标分项报价表（采购包号：XX）
	序号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	分项服务名称/货物名称
	品牌
	规格
型号
	制造商名称
	产地
	交付期/服务期
	数量
	分项
单价
	分项
总价

	2
	
	
	
	
	
	合同签订后  日
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	……
	
	
	
	
	
	
	
	

	投标总报价（人民币：元）                             

	本采购包中提供的符合本国产品标准的货物成本之和占该采购包全部成本之和的比例为XX%。


备注：
1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括采购人需求的服务（包含与服务相关的货物）价格、质量保证费用、培训费用等，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用，招标文件另有规定的除外。“投标总报价”数额为各“分项总价”之和。
2.“投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。
3.分项服务不需填写品牌、规格型号、制造商、产地。
4.本采购包中含有货物时，供应商未填写本采购包中提供的符合本国产品标准的货物成本之和占该采购包全部成本之和比例数值的，或比例数值低于80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
5.项目经办人可以根据项目实际需要对表格结构进行调整。

                         
附件3 技术要求响应及偏离表（采购包号：XX）
	序号
	技术要求
	投标响应情况
	超出、符合或偏离

	1
	
	
	

	
	……
	
	


附件3-1  证明材料1，证明材料2，……

备注：
1.投标人需对招标文件技术要求中非实质性要求（未加斜体下划线部分或未加*号条款）逐条做出明确响应。
2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。

附件4 商务要求响应及偏离表（采购包号：XX）
	序号
	商务要求 
	投标响应情况
	超出、符合或偏离

	1
	
	
	

	
	……
	
	


附件4-1  证明材料1，证明材料2，……

备注：
1.投标人需对招标文件商务要求中非实质性要求（未加斜体下划线部分或未加*号条款）逐条做出明确响应。
2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。
附件5 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明
我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：
主要设备有：      。
主要专业技术能力有：         。
                                     


附件6 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。


附件7         法人授权书
本授权书声明：XXXX（投标人名称）授权XX（被授权人的姓名）为我方就采购编号为JSZC-320000-SCZX-G20XX-XXXX，XXXX项目（项目名称）采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。
本授权书于XX年XX月XX日起生效，特此声明。
被授权人身份证号码：                              
被授权人联系电话：（手机）                          
被授权人电子邮箱：            
授权单位名称：（加盖CA电子公章）
单位地址：                                         
日    期：                                         


附件8              投标函
致：江苏省政府采购中心
根据贵方采购编号为JSZC-320000-SCZX-G20XX-XXXX，XXXX项目（项目名称）的招标文件，正式授权下述签字人XX(姓名)代表我方XXXX（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。
据此函，XX签字人兹宣布同意如下：
1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物）。
2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。
3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件。
4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。
5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。
6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间内完成项目，交付买方验收、使用。
7.与本投标有关的正式通讯地址为：
地          址：
邮          编：
电          话：
传          真：
投标人开户行：
账        号： 




供应商全称（加盖CA电子公章）：
                            日      期：___年____月____日





[bookmark: _Toc120614284]附件9 中小微企业声明函（服务类项目）（采购包号：XX）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加江苏省政府采购中心组织的XX（单位名称）采购编号为JSZC-320000-SCZX-G20XX-XXXX，XXXX项目（项目名称）（采购包号：XX）的采购活动，服务全部由符合政策的中小微企业承接。相关企业（含联合体中的中小微企业、签订采购包意向协议的中小微企业）的具体情况如下：
1.XX（标的名称），属于XX（供应商填写招标文件中明确的所属行业）行业；承接企业为XX（企业名称），从业人员XX人，营业收入为XX万元，资产总额为XX万元1，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；
2.XX（标的名称），属于XX（供应商填写招标文件中明确的所属行业）行业；承接企业为XX（企业名称），从业人员XX人，营业收入为XX万元，资产总额为XX万元1，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

                      企业名称（加盖CA电子公章）：
                    日     期：___年___月___日 

备注：
1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，则不能通过资格审查；非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。
3.供应商应对照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号）的规定，自行勾选承接企业的企业规模类型。    
附件10 残疾人福利性单位声明函（服务类项目）（采购包号：XX）
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加XX单位采购编号为JSZC-320000-SCZX-G20XX-XXXX，     XXXX项目（项目名称）（采购包号：XX）采购活动由本单位提供服务。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：
1.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商为残疾人福利性单位并提供服务的必须提供此声明函，否则将不能通过资格审查。
2.非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。
3.中标/成交供应商为残疾人福利性单位的，此声明函将随中标/成交结果同时公告，接受社会监督

             供应商全称（加盖CA电子公章）：
              日     期：___年____月____日   



附件11 联合体协议（参考格式）（采购包号：XX）
（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：
1.我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加江苏省政府采购中心组织的采购编号为JSZC-320000-SCZX-G20XX-XXXX，XXXX项目（项目名称）（采购包号：XX）的政府采购活动，我联合体指定XX（供应商全称）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。
2.若我们联合中标、成交，XX（供应商单位1全称）实施项目中XXXX（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。XX（供应商单位2全称）实施项目中XXXX（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。
3.其中XX（小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为（£小型、微型企业 £残疾人福利性单位 £监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的    %。
                                          
联合体中各供应商全称（公章）：     
                            日期：___年____月____日     

备注：本招标文件中要求加盖CA电子签章的地方，仅需加盖牵头单位的CA电子签章。


附件12 实质性要求响应及偏离表（采购包号：XX）
	序号
	招标文件（含技术要求和商务要求）中的实质性要求（斜体且有下划线部分或加*号条款）
	投标响应情况
	超出、符合或偏离

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	
	……
	
	


附件12-1 证明材料1，证明材料2，……

备注：
1.投标人必须对招标文件（含技术要求和商务要求）中的实质性要求（斜体且有下划线部分或加*号条款为实质性要求）逐条做出明确响应，否则作无效投标处理。
2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人必须将证明材料列于该表之下。
3.投标人未对实质性要求逐条作出明确响应的，或未按招标文件要求提供证明材料的，该采购包作无效投标处理。








附件13  关于符合本国产品标准的声明函（采购包号：XX）
本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥  /  3。  /  的  /  4在中国境内生产。  /  的  /  5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。 /  的中国境内生产的组件成本占比≥  /  。  /  的  /  在中国境内生产。  /  的  /  在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

    公司（单位）名称（加盖CA电子公章）：　        
          日期：___年____月____日        
__________________
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
6.《声明函》中标注“  /  ”的地方无需填写。

附件X14
 
提供服务的人员均为订立劳动合同的从业人员的书面声明
（采购包号：XX）
本企业（本联合体，如项目采购包接受联合体参加的）参加江苏省政府采购中心组织的项目编号为JSZC-320000-SCZX-G（C、T、K）20XX-XXXX，XXXX（项目名称）（采购包号：XX）项目采购活动，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》第四条规定，本企业（本联合体，如项目采购包接受联合体参加的）郑重声明：如服务由本企业（本联合体，如项目采购包接受联合体参加的）承接，为本项目采购包提供服务的人员均为依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。
本企业（联合体）对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
 
注：专门面向中小微型企业采购的采购项目采购包，投标人（供应商）未提供该书面声明的，投标（响应）无效。








质疑函范本
一、质疑供应商基本信息
质疑供应商：                                                              
地址：                        邮编：                                    
联系人：                      联系电话：                                       
授权代表：                                                                 
联系电话：                                                                
地址：                         邮编：                                     
二、质疑项目基本情况
质疑项目的名称：                                                          
质疑项目的编号：                         包号：                           
采购人名称：                                                              
采购文件获取日期：                                                        
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：                                                              
事实依据：                                                                
法律依据：                                                                 
质疑事项2
……
四、与质疑事项相关的质疑请求
请求：                                                                     
签字(签章)：                   公章：                      
日期：    
质疑函制作说明：
1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑供应商若对项目的某一采购包进行质疑，质疑函中应列明具体采购包号。
4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
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