招  标  文  件

项目名称：城市建成区入河雨水排口排查溯源服务项目

标书编号：JSZC-320582-JSHT-G2025-0002

项目属性：服务类

江苏华通工程管理有限公司

2025年7月9日

总  目  录

第一章  投标邀请	1

一、项目基本情况	1

二、申请人的资格要求	1

三、获取招标文件	2

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点	3

五、公告期限	3

六、其他补充事宜	3

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系	3

第二章  投标人须知	5

一、总则	5

二、招标文件	5

三、投标文件的编制	6

四、投标文件的制作、上传、递交	8

五、开标与评标	8

六、定标	12

七、授予合同	13

第三章  合同条款及格式	15

一、服务内容	15

二、合同金额	15

三、履约保证金	15

四、转包或分包	15

五、服务期限及服务地点	15

六、支付方式	15

七、税	16

八、管理事项	16

九、双方权利义务	16

十、服务质量	16

十一、违约责任	16

十二、不可抗力事件处理	16

十三、诉讼	17

十四、合同其他文件	17

十五、合同生效及其它	17

第四章  项目需求	18

一、清单	18

二、技术要求	20

三、商务条款	31

四、其他部分	31

第五章  评标方法与评标标准	32

一、评标方法与定标原则	32

二、评标标准	32

第六章  投标文件格式	35

一、封面	36

二、投标函格式	37

三、开标一览表	38

四、资格证明文件	39

五、中小企业声明函	47

六、经费测算明细表	52

七、第四章项目需求中实质性要求响应对照表	53

八、服务方案	54

九、投标人情况介绍	55

十、技术要求响应及偏离表	61

十一、商务条款响应及偏离表	62

十二、其他材料	63

第一章  投标邀请

城市建成区入河雨水排口排查溯源服务项目招标项目的潜在投标人应在“苏采云政府采购一体化平台”（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）获取招标文件，并于2025年7月31日09:15（北京时间）前递交投标文件。

- 一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320582-JSHT-G2025-0002

项目名称：城市建成区入河雨水排口排查溯源服务项目

预算金额：55.000000万元

最高限价：55.000000万元

采购需求：张家港市城市建成区河道入河雨水排口排查溯源，涉及河道346条，长度超227公里，形成入河排口“一口一档”。

合同履行期限：签订之日起至2025年11月30日。

本项目不接受联合体投标。

本项目不允许进口产品投标。

- 二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（1）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（注：若供应商为分公司，则还须提供总公司同意其独立开展业务的授权，其中银行、保险、石油石化、电力、电信、邮政、铁路等特殊行业，可提供总公司有关文件或制度等能够证明总公司授权其独立开展业务的证明材料）。

（2）财务状况报告（成立不满一年不需提供）。

（3）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。

（4）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明。

（5）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

（6）授权委托书。

（7）关于资格证明文件的书面承诺。

（8）中小企业声明函等。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1 本项目专门面向中小企业采购

注：

（1）根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的通知规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

（2）根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的通知规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。

3.本项目的特定资格要求：

3.1 未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

3.2投标人需具有有效期内的工程测量专业乙级及以上或测绘资质分级标准的工程测量专业乙级及以上资质。

- 三、获取招标文件

时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日

地点：苏采云政府采购一体化平台（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）

方式：苏采云政府采购一体化平台（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）

1.CA证书办理

供应商参与政府采购活动需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。CA证书及电子签章的办理方法详见苏州市政府采购网—法规政策--《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州市姑苏区平泷路251号政务服务中心4楼公共交易中心窗口，咨询电话：0512-69820834。

2.参与采购活动

供应商插入CA证书登陆“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取招标文件日期。未依照招标公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动。

3.电子投标准备

供应商在“苏采云”系统中操作成功参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子招标文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行投标文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。

在系统操作过程中如有疑问，请按以下方式联系：

注册咨询：18261002950；

CA技术咨询电话：400-608-6099；

签章使用问题：025-83633811、025-83633812、15380932027、15371015030；

系统使用指导与咨询：18261002950、0512-69820854；QQ：3048755361、1315179389、895706745。

4.售价：无。

- 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.时间：2025年7月31日09:15（北京时间）

2.地点：苏采云政府采购一体化平台（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）

3.本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子投标文件。电子投标文件制作完成后请于投标文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子投标文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

4.线上参加开标（开启）会方式：供应商登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，在今日项目列表，点击项目，进入不见面开标系统。本项目为不见面开标项目，开标阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用CA证书解密电子投标文件，如在系统规定的解密时间内未能完成解密的视为放弃投标。

请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开标直至项目结束始终保持系统在线状态。

- 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

- 六、其他补充事宜

1.招标文件澄清或者修改内容的告知方式：招标文件的实质性变动或修改将在政府采购公告媒体网通知，投标人可自行下载。

2.本次招标不收取投标保证金。

- 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名称：张家港市水务局

地址：张家港市人民中路60号国脉大厦

联系人：陆嘉斐

联系电话：0512-58186053

2.采购代理机构信息

名称：江苏华通工程管理有限公司

地址：张家港市杨舍镇职中路与中兴路交界处同心大厦16楼

联系人：潘焱楠

联系电话：0512-82593819

3.项目联系方式

项目联系人：潘焱楠

电话：0512-82593819

第二章  投标人须知

- 一、总则

1．招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2．合格的投标人

2.1 满足招标公告中投标人的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求的规定（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求）。

3．适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4．投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，江苏华通工程管理有限公司在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2 本次招标采购代理机构收取代理服务费。

4.2.1 本项目采购代理服务费由中标（成交）供应商支付。

4.2.2 代理费用收取方式：公对公转账。

4.2.3 代理服务费：由中标（成交）供应商按照预算金额的如下比例进行计算：即100万元内1.5%、100～500万元内1.1%、500～1000万元内0.8%，差额定率累进法计算并支付成交服务费，不足叁仟元以叁仟元计算，也即8250元。

5．招标文件的约束力

5.1 投标人一旦在“苏采云”系统下载本招标文件决定参加投标，即被认为接受了本招标文件的规定和约束，并且视为已经知道或应当知道自身权益是否受到了损害。

- 二、招标文件

6．招标文件构成

6.1 招标文件有以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同条款及格式

（4）项目需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与江苏华通工程管理有限公司联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7．招标文件的澄清或修改

7.1 在投标截止时间前。江苏华通工程管理有限公司可以对招标文件进行澄清或修改。

7.2 江苏华通工程管理有限公司有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

7.3 招标文件的实质性变动或修改将在政府采购公告媒体网通知，投标人可自行下载。补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

- 三、投标文件的编制

8．投标文件的语言及度量衡单位

8.1 投标人提交的投标文件以及投标人与江苏华通工程管理有限公司就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

8.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

9．投标文件构成

9.1 投标人编写的投标文件应包括投标函、开标一览表、资格证明文件、项目负责人及其他人员介绍、第四章项目需求中实质性要求响应对照表、技术及服务方案、技术要求响应及偏离表、商务条款响应及偏离表、投标人情况介绍等部分。

9.2 特别提醒：投标人必须在投标文件接收截止时间之前在系统中提交所有与开评标相关的资料。开评标现场不接收任何资料。

10．投标函和开标一览表

10.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

11．投标人资格证明文件

11.1 投标人应按招标文件的要求提交资格证明文件。

12．投标配置与分项报价表（如有）

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报。每项货物和服务等只允许有一个报价。

12.2 标的物

12.2.1 采购人需求的有关服务等。

12.2.2 若采购需求中对采购标的的质量明确执行标准的，按采购需求明确的标准执行。若采购需求中对采购标的的质量没有明确执行标准的，但有国家标准、或行业标准、或地方标准、或企业标准的，则按排列在前的等级高的标准执行，但执行地方标准、企业标准的，地方标准、企业标准必须符合保障人体健康和人身、财产安全的要求。另外，若采购需求中确定的采购标的的质量要求高于国家标准、行业标准的，则以需求中确定的质量要求为准。

12.3 投标货币

投标文件中的货物（或服务）单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

12.4 投标总报价为综合报价，应包含完成项目工作中所需的一切费用，包括但不限于人员费用（工资、福利、培训、社会保险等）、服务所用设备工具购置及维修费用、服务所用材料消耗费用、管理费用、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

12.5 本报价必须充分考虑所有可能影响到报价的价格因素，一旦投标结束最终成交，如发生漏、缺、少项，都将被认为是中标人的报价让利行为。

13．技术及服务方案

13.1 根据自己对需求的理解撰写需求分析和服务方案。

13.2 根据自己对项目需求的分析，提出人员配备方案，并详细介绍拟参加本项目服务的人员的资历和持有相关证书情况，特别要详细介绍该项目负责人的学历、资质和所从事过类似案例管理情况。

14．技术要求响应及偏离表、商务条款响应及偏离表

14.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务条款逐项作出响应或偏离，并说明原因。

14.2 投标人可在电子投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

15．投标人情况介绍

15.1 投标人的总体情况应在电子投标文件中作出说明。

16．投标保证金

16.1 本次招标不收取投标保证金。

17．投标有效期

17.1 投标有效期为江苏华通工程管理有限公司规定的开标之日后九十（90）天。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。

17.2 在特殊情况下，江苏华通工程管理有限公司于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝江苏华通工程管理有限公司的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。

18．投标文件的签署

18.1 本招标文件所表述（指定）的公章是指法定名称章，不包括合同专用章、业务专用章等印章。

- 四、投标文件的制作、上传、递交

19．投标文件的递交

19.1 电子投标文件的递交

投标人应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

20．投标截止时间

20.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。

21．投标文件的拒收

21.1 江苏华通工程管理有限公司拒绝接收在其规定的投标截止时间后递交的任何投标文件。

22．投标文件的修改和撤回

22.1 投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，但这种修改和撤回，必须在规定的投标截止时间前，具体操作方法见《操作手册》。

22.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

22.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

22.4 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤销其投标。

22.5 不论投标人中标与否，投标文件均不退回。

- 五、开标与评标

23．开标

23.1 开标由江苏华通工程管理有限公司在线主持，邀请投标人在线参加。投标人应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定，参加开标活动和在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。评标委员会成员不得参加开标活动。

23.2 开标时，由江苏华通工程管理有限公司通过“苏采云”系统在线宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。投标人在不见面开标系统中确认投标价格，如投标人未在线参加开标或未在规定时间内确认价格的，视同认可开标结果。

24．评标委员会

24.1 开标后，江苏华通工程管理有限公司将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

24.2 评委会由评审专家、采购人代表组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

24.3 评委会应以科学、公正的态度参加评审工作并推荐中标候选人。评审专家和采购人代表在评审过程中不受任何干扰，独立、负责地提出评审意见，并对自己的评审意见承担责任。

24.4 评委会将对投标人的商业、技术秘密予以保密。

25．评标过程的保密与公正

25.1 公开开标后，直至向中标的投标人授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

25.2 在评标过程中，如果投标人试图向江苏华通工程管理有限公司和参与评标的人员施加任何影响，都将会导致其投标被拒绝。

26．投标的澄清

26.1 评标期间，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评委会有权要求投标人对其投标文件进行澄清，但并非对每个投标人都作澄清要求。

26.2 接到评委会澄清要求的投标人应该派人按评委会通知的时间和格式在系统中澄清，澄清的内容须由投标人法定代表人（或负责人）或授权代表签署，并作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何修改。

本项目投标人的澄清、说明或者补正采用线上澄清：评标委员会将通过“苏采云”系统向投标人发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按要求在规定时间内通过“苏采云”系统提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章，澄清、说明和补充的内容作为投标文件的补充部分。(此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，供应商应随时保持系统在线，如因供应商自身原因未在规定时间内提交澄清确认资料的，导致的不利后果由供应商自行承担。）

26.3 接到评委会澄清要求的投标人如未按规定做出澄清，其风险由投标人自行承担。

27．对投标文件的初审

27.1 投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

27.1.1 资格性审查

采购人或者采购代理机构依法对投标人的资格进行审查。

27.1.1.1 关于信用查询：

27.1.1.1.1 根据政府采购法及相关法规，以及苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购（2017）11号）文件的规定，将对供应商进行信用查询。

27.1.1.1.2 查询时间：投标文件递交截止时间。

27.1.1.1.3 查询渠道：通过“信用中国”网站等渠道查询相关主体信用记录。

27.1.2 符合性审查：

依据招标文件的规定，由评委会对投标文件进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

27.2 在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会三分之二及以上成员的认定。评委会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

27.3 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

27.4 投标文件报价出现前后不一致的，按下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部87号令第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力。

27.5 评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。

28．无效投标条款和废标条款

28.1 无效投标条款

28.1.1 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的；

28.1.2 投标人在规定时间内不解密投标文件或未成功解密投标文件的（因系统原因导致的除外)；

28.1.3 投标文件中没有《开标一览表》或《开标一览表》未加盖投标人公章的；

28.1.4 投标文件中任何有选择的报价；

28.1.5 投标文件报价出现前后不一致的，按招标文件规定修正后投标人不确认的；

28.1.6 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

28.1.7 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

28.1.8 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

28.1.9 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

28.1.10 评标委员会认定投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且投标人不能应评标委员会要求在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时评标委员会可要求投标人提交相关证明材料，证明其报价合理性的；

28.1.11 凡“节能产品政府采购品目清单”中以★标注的政府强制采购产品，投标文件中未提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的（若证书有附件（附录）的，附件（附录）须随证书一起提供)；

28.1.12 供应商被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单以及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录的；

28.1.13 不同供应商的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；

28.1.14 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的；

28.1.15 资格证明文件中要求加盖公章而未加盖公章的；

28.1.16 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

28.1.17 不具备招标文件中规定的资格要求或未按招标文件规定的要求提供资格证明文件的；

28.1.18 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

28.1.19 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

28.1.20 不响应招标文件中规定的实质性要求的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求）；

28.1.21 法律、法规和采购文件规定的其他无效情形；

28.2 废标条款：

(1)符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

(2)出现影响采购公正的违法、违规行为的；

(3)投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

(4)因重大变故，采购任务取消的；

(5)因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

28.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

28.3.1 如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按财政部第87号令第四十三条的规定执行。

- 六、定标

29．确定中标单位

29.1 评委会根据本招标文件规定评标办法与评标标准向采购人推荐出3名中标候选人。

29.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人顺序确定中标人。

29.3 自中标人确定之日起2个工作日内，中标结果将在省级以上财政部门指定的媒体上进行公告，公告期限为1个工作日。

29.4 若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，中标无效：

（1）提供虚假材料谋取中标的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（3）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（4）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

（6）向评标委员会行贿或者提供其他不正当利益。

30．质疑

30.1 质疑的形式

30.1.1 供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式提出质疑（涉及采购方式、采购需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、合同文本，向采购单位提出；涉及采购程序问题的，向江苏华通工程管理有限公司提出）。非书面形式、七个工作日之外提交的质疑将不予受理。

30.1.2 质疑必须按《政府采购法》、《政府采购法实施条例》及财政部94号令的相关规定提交，未按上述要求提交的质疑函江苏华通工程管理有限公司有权不予受理。

30.1.3 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

30.1.4 质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。匿名提交的质疑将不予受理。

30.1.5 质疑的送达方式

30.1.5.1 质疑函应采用邮寄送达或直接送达的方式递交，采用其他方式送达（含传真、电子邮件等）的，江苏华通工程管理有限公司有权不予受理。

30.2 特别提示

30.2.1 根据财政部94号令第十一条规定，提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。因此凡是对招标文件提出质疑的供应商，必须是依法获取招标文件，请将合法获取招标文件的证明材料（即《投标供应商确认函》）与质疑函一起递交，否则不予受理。

30.2.2 供应商在法定质疑期内应一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

30.2.3 供应商提出质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，采购人或江苏华通工程管理有限公司有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚。

30.3 其他

30.3.1 采购人或江苏华通工程管理有限公司将在收到供应商的质疑后七个工作日内作出答复，答复的内容不涉及商业秘密。

31．中标通知书

31.l 在中标结果确定后2个工作日内，江苏华通工程管理有限公司向中标供应商发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

31.2 中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

- 七、授予合同

32．签订合同

32.l 按照《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购〔2020〕52号）及《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购〔2022〕16号）文件精神，采购人与中标人原则上应当在中标通知书发出之日起十五日内，按照招标文件及投标文件确定的事项签订政府采购合同。

32.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

32.3 签订合同后，中标人不得将货物及其他相关服务进行转包和分包。

33．履约保证金

33.1 合同签订前，中标人向采购单位交付的履约保证金为0元。

34．货物和服务的追加、减少和添购

34.1 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物和服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

34.2 采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照招标采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。

35．监督

35.1 政府有关监督部门将对投标全过程进行监督。

第三章  合同条款及格式

以下为中标(成交)后签定本项目合同的通用条款，中标(成交)供应商不得提出实质性的修改。

张家港市政府采购合同

项目名称：

项目编号：

甲方：（买方）

乙方：（卖方）

甲、乙双方根据江苏华通工程管理有限公司               项目公开招标的结果，签署本合同。

- 一、服务内容

| 项目名称 | 总价（元） | 服务内容 |
| --- | --- | --- |

- 二、合同金额

2.1 总价为综合报价，应包含完成项目工作中所需的一切费用，包括但不限于人员费用（工资、福利、培训、社会保险等）、服务所用设备工具购置及维修费用、服务所用材料消耗费用、管理费用、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

- 三、履约保证金

3.1 合同签订前，乙方向甲方交纳人民币        元作为本合同的履约保证金。履约保证金应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

3.2 甲方付清全部合同金额的同时返还履约保证金。逾期退还的，应当支付逾期利息，且逾期利息的利率不得低于合同订立时1年期贷款市场报价利率。

3.3 乙方不履行与甲方订立的合同的，履约保证金不予退还。

- 四、转包或分包

4.1 本合同范围的服务，应由乙方直接提供，不得转让他人提供；

4.2 如有转包和分包行为，甲方有权给予终止合同。

- 五、服务期限及服务地点

5.1 服务期限：

5.2 服务地点：

- 六、支付方式

6.1 结付程序：

6.2 结付期限：

6.3 乙方收款账户：

6.4 甲方合同款支付方式：                        （若乙方为中小企业，不得强制其接受非现金支付方式）。

- 七、税

7.1 本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

- 八、管理事项

8.1 按招标内容要求以及响应单位的承诺项目阐述。

- 九、双方权利义务

9.1 甲方的权利和义务

(1)按招标文件规定向乙方支付服务费用。

(2)负责处理非乙方原因而产生的各种纠纷。

(3)法规、政策规定由甲方承担的其他责任。

9.2 乙方的权利和义务

(1)乙方所提供服务的质量应与招标文件规定及投标文件承诺的内容相一致。

(2)乙方应独立承担服务中的各类责任（保密责任、安全责任、用工责任和经济责任等）。

(3)法规、政策规定由乙方承担的其他责任。

- 十、服务质量

10.1 乙方提供的管理服务应达到投标文件所约定的目标。对达标的理解有异议的，由双方共同认可的第三方予以评定。

- 十一、违约责任

11.1 甲方违反合同的约定，使乙方未完成规定管理目标，乙方有权要求甲方在一定期限内解决，逾期未解决的，乙方有权终止合同，造成乙方经济损失的，甲方给予乙方经济赔偿。

11.2 甲方对乙方进行考核，按考核结果给付费用。甲方逾期办理合同款支付的,应当支付逾期利息，且逾期利息的利率不得低于合同订立时1年期贷款市场报价利率。

11.3 乙方违反合同的约定，未能达到约定的管理目标，甲方有权要求乙方限期整改，逾期未整改的，甲方有权终止合同，造成甲方经济损失的，乙方给予甲方赔偿。

11.4 本合同生效后，甲乙双方任何一方无正当理由要求终止合同的，除双方签订补充协议外，责任方须按本合同及其补充协议的有关条款之规定承担违约责任，并应向对方支付合同金额10%的违约金。

- 十二、不可抗力事件处理

12.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

12.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

12.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

- 十三、诉讼

13.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为张家港市。

- 十四、合同其他文件

14.1 下列文件为本合同不可分割部份，与本合同具有同等效力。

(1)中标通知书；

(2)乙方中标的投标文件；

(3)招标文件；

(4)乙方在招投标过程中所作的其他承诺、声明、书面澄清等。

- 十五、合同生效及其它

15.1 合同经双方法定代表人（或负责人）或授权委托代表人签字并加盖单位公章（或合同章）后生效，生效后至张家港市政府采购管理中心备案。

15.2 本合同未尽事宜，遵照《民法典》合同编经甲乙双方协商一致可签订补充协议。

15.3 本合同正本一式六份，具有同等法律效力，甲方执三份，乙方、张家港市政府采购管理中心、江苏华通工程管理有限公司各执一份。

甲方：

地址：

法定代表人或授权代表：

联系电话：

签订日期：      年    月    日

乙方：

地址：

法定代表人（或负责人）或授权代表：

联系电话：

签订日期：      年    月    日

第四章  项目需求

- 一、清单

1.清单

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 图片 | 所属行业 | 标的类型 | 标的属性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 城市建成区入河雨水排口排查溯源服务项目 | 1.00 | 项 | 无 | 其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等） | 主要采购标的 | 服务类 |

注：根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定，适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。

2.核心产品清单

无

3.节能、环境标志产品清单(请提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书（若证书有附件（附录）的，附件（附录）须随证书一起提供)）

节能产品政府采购品目清单：

无

环境标志产品政府采购品目清单：

无

4.绿色采购其他政策

（1）为加快数据中心绿色转型，根据财政部、生态环境部、工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知（财库〔2023〕7号）文件规定，采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照标准要求实施相关采购活动，供应商应提供符合标准要求的设备或服务。

（2）为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部办公厅、生态环境部办公厅、国家邮政局办公室关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123 号文）文件规定，供应商提供产品及相关快递服务的包装应符合标准要求。

注：

1.项目需求中以“▲”标注的参数为重要指标项；

2.在项目实施过程中，涉及到与第三方系统对接的，由采购单位负责与第三方系统主管单位、第三方系统供应商沟通协调，确保第三方系统接口免费开放。

- 二、技术要求

（一）项目简介

| 序号 | 名称 | 内容 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目所需各类基础资料协调、梳理、数字化优化整合 | 包括河道水系数据、行政区划数据、管网数据、排污纳管数据、雨污改造数据等 | 1 | 项 |
| 2 | 水上水下排口排查 | 市级河道排口排查 | 35 | 公里 |
|  |  | 镇村级河道排口排查 | 192 | 公里 |
| 3 | 污染源溯源排查 | 沿污染源向上游开井排查,结合液位及周边环境,初步确定污染源 | 1 | 项 |
| 4 | 重点河道排口检测 | 排口水质情况快速检测，检测指标：COD、氨氮、总磷。 | 200 | 个 |
| 5 | 数据成果输出 | 项目总结报告（包括排查成果报告、溯源分析报告、水质检测成果报告） | 1 | 项 |
|  |  | 入河排口“一口一档”、“一河一档”等 |  |  |
|  |  | 入河排口分布专题图 |  |  |

（二）项目内容

1．利用无人船、声纳、QV、CCTV等技术手段，完成张家港市城市建成区范围内的346条河、 227公里全覆盖的入河排口排查，并结合水质快检等方式，对排查完成的排口进行水质检测，结合周边环境信息，初步分析排口水质状况、污染源信息等；

2．开展入河排口溯源。对排查情况和监测结果进行综合分析查清污水来源，确定责任主体。

3．提出分类整治方案。在排查、监测、溯源基础上，提出入河排口整治方案。

4．形成建成区河道排口“一口一档”、“一河一档”的排查成果报告、河道水质分析报告和检测成果报告，绘制河道排口分布专题图；

5．提供河道排口信息化平台管理服务，满足接入张家港市排水GIS系统数据及端口要求。

（三）项目目标

摸清张家港市城市建成区范围内入河排口数量及分布，形成排口分布专题图集及一口一档；整合排查区域内各类入河排口信息，为溯源、整治奠定基础，从源头管控上进一步提升区域河道水质。

（四）项目范围

完成张家港市城市建成区范围内入河排口排查，具体排查范围如下图所示：

| 建成区排查范围河道明细表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 河流等 | 河流名 | 长度（千米） | 水域面（平方千米） | 流经街 |
| 1 | 城区河道 | 白渚港 | 3.4007 | 0.0433 | 城区 |
| 2 | 城区河道 | 白子港 | 0.4131 | 0.0056 | 城区 |
| 3 | 城区河道 | 白子港 | 1.3646 | 0.0212 | 城区 |
| 4 | 城区河道 | 百桥路东河 | 1.4103 | 0.0280 | 城区 |
| 5 | 城区河道 | 北大寨河 | 1.6788 | 0.0215 | 城区 |
| 6 | 城区河道 | 北新丰河 | 3.2267 | 0.1393 | 城区 |
| 7 | 城区河道 | 东湖苑河 | 1.1471 | 0.0147 | 城区 |
| 8 | 城区河道 | 东长泾 | 0.7137 | 0.0051 | 城区 |
| 9 | 城区河道 | 二支河 | 1.2434 | 0.0139 | 城区 |
| 10 | 城区河道 | 范港 | 2.7843 | 0.0414 | 城区 |
| 11 | 城区河道 | 范泾港 | 4.4438 | 0.0489 | 城区 |
| 12 | 城区河道 | 谷渎港 | 5.5198 | 0.1093 | 城区 |
| 13 | 城区河道 | 湖东苑河 | 0.9390 | 0.0094 | 城区 |
| 14 | 城区河道 | 华昌港池 | 0.3725 | 0.0074 | 城区 |
| 15 | 城区河道 | 黄家港 | 1.1446 | 0.0209 | 城区 |
| 16 | 城区河道 | 纪澄河 | 3.2940 | 0.0368 | 城区 |
| 17 | 城区河道 | 界泾河 | 1.3886 | 0.0377 | 城区 |
| 18 | 城区河道 | 锦绣花园河 | 0.5722 | 0.0059 | 城区 |
| 19 | 城区河道 | 梁丰河 | 1.7469 | 0.0489 | 城区 |
| 20 | 城区河道 | 南大寨河 | 1.0912 | 0.0190 | 城区 |
| 21 | 城区河道 | 南大寨河 | 1.1490 | 0.0264 | 城区 |
| 22 | 城区河道 | 南泾河 | 2.2165 | 0.0391 | 城区 |
| 23 | 城区河道 | 南苑路南河 | 0.2457 | 0.0041 | 城区 |
| 24 | 城区河道 | 前溪河 | 0.7499 | 0.0181 | 城区 |
| 25 | 城区河道 | 沙漕河 | 1.3752 | 0.0174 | 城区 |
| 26 | 城区河道 | 弯背塘 | 1.4072 | 0.0192 | 城区 |
| 27 | 城区河道 | 万红港 | 1.9910 | 0.0298 | 城区 |
| 28 | 城区河道 | 西长泾 | 0.5770 | 0.0096 | 城区 |
| 29 | 城区河道 | 小城河 | 2.7794 | 0.0518 | 城区 |
| 30 | 城区河道 | 小河坝河 | 2.1402 | 0.0508 | 城区 |
| 31 | 城区河道 | 斜桥中心河 | 0.1857 | 0.0024 | 城区 |
| 32 | 城区河道 | 斜桥中心河 | 2.2936 | 0.0313 | 城区 |
| 33 | 城区河道 | 新开界路港 | 1.9925 | 0.0435 | 城区 |
| 34 | 城区河道 | 新沙河 | 6.2983 | 0.1922 | 城区 |
| 35 | 城区河道 | 一支河 | 1.9326 | 0.0177 | 城区 |
| 36 | 城区河道 | 长浜河 | 0.3531 | 0.0035 | 城区 |
| 37 | 城区河道 | 长黄港 | 0.9230 | 0.0126 | 城区 |
| 38 | 城区河道 | 白鹿公园景观水体 | 0.3715 | 0.0031 | 城区 |
| 39 | 城区河道 | 包港 | 0.3311 | 0.0036 | 城区 |
| 40 | 城区河道 | 北二环加油站河 | 0.2362 | 0.0026 | 城区 |
| 41 | 城区河道 | 北区11组河 | 0.0447 | 0.0006 | 城区 |
| 42 | 城区河道 | 仓基河 | 0.2936 | 0.0024 | 城区 |
| 43 | 城区河道 | 曹泾河 | 0.3139 | 0.0054 | 城区 |
| 44 | 城区河道 | 超限检测站池塘 | 0.1277 | 0.0041 | 城区 |
| 45 | 城区河道 | 城北幼儿园旁水体 | 0.1405 | 0.0026 | 城区 |
| 46 | 城区河道 | 城西加油站池塘 | 0.0483 | 0.0001 | 城区 |
| 47 | 城区河道 | 城西生态园景观河 | 0.3501 | 0.0034 | 城区 |
| 48 | 城区河道 | 东墩头池塘 | 0.0806 | 0.0005 | 城区 |
| 49 | 城区河道 | 东二环西侧景观水体 | 1.5442 | 0.0226 | 城区 |
| 50 | 城区河道 | 樊家基支浜 | 0.4048 | 0.0052 | 城区 |
| 51 | 城区河道 | 范港四组河 | 0.2482 | 0.0026 | 城区 |
| 52 | 城区河道 | 公安巡防大队池塘 | 0.0761 | 0.0007 | 城区 |
| 53 | 城区河道 | 购物公园内池塘 | 0.1376 | 0.0025 | 城区 |
| 54 | 城区河道 | 花园浜篮球场后池塘 | 0.0477 | 0.0004 | 城区 |
| 55 | 城区河道 | 花园浜小木屋池塘 | 0.0915 | 0.0009 | 城区 |
| 56 | 城区河道 | 花园浜小区池塘 | 0.0782 | 0.0014 | 城区 |
| 57 | 城区河道 | 汇景豪苑池塘 | 0.1961 | 0.0021 | 城区 |
| 58 | 城区河道 | 暨阳湖1号水体 | 0.4225 | 0.0065 | 城区 |
| 59 | 城区河道 | 建设局水体 | 0.4873 | 0.0079 | 城区 |
| 60 | 城区河道 | 交警大队后河 | 0.5543 | 0.0062 | 城区 |
| 61 | 城区河道 | 今日花园内池塘 | 0.2213 | 0.0048 | 城区 |
| 62 | 城区河道 | 金城花园池塘 | 0.1749 | 0.0033 | 城区 |
| 63 | 城区河道 | 金麦穗南河 | 0.1993 | 0.0024 | 城区 |
| 64 | 城区河道 | 泾东七河 | 0.1035 | 0.0014 | 城区 |
| 65 | 城区河道 | 泾西支浜 | 0.3182 | 0.0029 | 城区 |
| 66 | 城区河道 | 蓝盾大厦内池塘 | 0.1385 | 0.0008 | 城区 |
| 67 | 城区河道 | 老发改委景观池塘 | 0.1697 | 0.0037 | 城区 |
| 68 | 城区河道 | 梁丰食品池塘 | 0.0891 | 0.0009 | 城区 |
| 69 | 城区河道 | 梁丰小学旁水体 | 0.5030 | 0.0050 | 城区 |
| 70 | 城区河道 | 美辰1号池塘 | 0.4562 | 0.0101 | 城区 |
| 71 | 城区河道 | 南二环路北侧水体 | 0.7420 | 0.0303 | 城区 |
| 72 | 城区河道 | 南桥中心河 | 0.3966 | 0.0038 | 城区 |
| 73 | 城区河道 | 前溪小区池塘 | 0.3462 | 0.0035 | 城区 |
| 74 | 城区河道 | 钱家圩村组河道 | 0.2978 | 0.0031 | 城区 |
| 75 | 城区河道 | 清水湾池塘 | 0.3855 | 0.0108 | 城区 |
| 76 | 城区河道 | 沙钢立交西侧景观水体 | 0.2771 | 0.0060 | 城区 |
| 77 | 城区河道 | 沙洲公园景观水体 | 0.4025 | 0.0053 | 城区 |
| 78 | 城区河道 | 沙洲中学池塘 | 0.3313 | 0.0039 | 城区 |
| 79 | 城区河道 | 市二中池塘 | 0.0703 | 0.0011 | 城区 |
| 80 | 城区河道 | 市镇府水体大院 | 0.2069 | 0.0028 | 城区 |
| 81 | 城区河道 | 舒家住基河 | 0.0633 | 0.0008 | 城区 |
| 82 | 城区河道 | 体育中心水体 | 0.3586 | 0.0024 | 城区 |
| 83 | 城区河道 | 万红三村池塘 | 0.1215 | 0.0005 | 城区 |
| 84 | 城区河道 | 万红苑池塘 | 0.2812 | 0.0063 | 城区 |
| 85 | 城区河道 | 乌沙港 | 1.7985 | 0.0190 | 城区 |
| 86 | 城区河道 | 舞蹈学院前河 | 0.1103 | 0.0009 | 城区 |
| 87 | 城区河道 | 西二环东侧景观水体 | 3.5228 | 0.1458 | 城区 |
| 88 | 城区河道 | 西门景观池塘 | 0.1154 | 0.0022 | 城区 |
| 89 | 城区河道 | 斜桥九组后河 | 0.2541 | 0.0037 | 城区 |
| 90 | 城区河道 | 新点软件旁河 | 0.2041 | 0.0015 | 城区 |
| 91 | 城区河道 | 馨苑度假村水体 | 0.1271 | 0.0018 | 城区 |
| 92 | 城区河道 | 杨舍老街景观河 | 0.1125 | 0.0024 | 城区 |
| 93 | 城区河道 | 张扬公路北侧河道 | 2.0726 | 0.0265 | 城区 |
| 94 | 城区河道 | 张扬公路南侧河道 | 1.1624 | 0.0182 | 城区 |
| 95 | 城区河道 | 赵家基支浜 | 0.0715 | 0.0006 | 城区 |
| 96 | 城区河道 | 周巷里河 | 0.4121 | 0.0052 | 城区 |
| 97 | 市级河道 | 朝东圩港 | 2.5470 | 0.1486 | 杨舍镇 |
| 98 | 市级河道 | 东横河 | 9.9615 | 0.4419 | 杨舍镇 |
| 99 | 市级河道 | 二干河 | 9.6953 | 0.4360 | 杨舍镇 |
| 100 | 市级河道 | 环城河 | 5.9722 | 0.2572 | 杨舍镇 |
| 101 | 市级河道 | 新市河 | 1.7134 | 0.0761 | 杨舍镇 |
| 102 | 市级河道 | 一干河 | 5.0228 | 0.5127 | 杨舍镇 |
| 103 | 镇级河道 | 漕沙塘 | 1.2312 | 0.0163 | 杨舍镇 |
| 104 | 镇级河道 | 漕沙塘 | 1.6273 | 0.0258 | 杨舍镇 |
| 105 | 镇级河道 | 菖浦塘 | 0.2370 | 0.0039 | 杨舍镇 |
| 106 | 镇级河道 | 潮泾河 | 0.4503 | 0.0080 | 杨舍镇 |
| 107 | 镇级河道 | 乘航新丰河 | 1.5169 | 0.0245 | 杨舍镇 |
| 108 | 镇级河道 | 东千泾 | 1.7097 | 0.0218 | 杨舍镇 |
| 109 | 镇级河道 | 丰千泾 | 0.3871 | 0.0057 | 杨舍镇 |
| 110 | 镇级河道 | 后浜河 | 0.8928 | 0.0213 | 杨舍镇 |
| 111 | 镇级河道 | 华塘河 | 1.7497 | 0.0416 | 杨舍镇 |
| 112 | 镇级河道 | 华塘河 | 2.5245 | 0.0406 | 杨舍镇 |
| 113 | 镇级河道 | 老二干河 | 0.1649 | 0.0019 | 杨舍镇 |
| 114 | 镇级河道 | 老二干河 | 0.2151 | 0.0038 | 杨舍镇 |
| 115 | 镇级河道 | 老二干河 | 0.6311 | 0.0131 | 杨舍镇 |
| 116 | 镇级河道 | 老二干河 | 1.0807 | 0.0197 | 杨舍镇 |
| 117 | 镇级河道 | 罗长浜 | 0.8029 | 0.0100 | 杨舍镇 |
| 118 | 镇级河道 | 牛洞浜 | 1.6456 | 0.0204 | 杨舍镇 |
| 119 | 镇级河道 | 三里泾 | 0.4139 | 0.0072 | 杨舍镇 |
| 120 | 镇级河道 | 三里泾 | 0.7669 | 0.0139 | 杨舍镇 |
| 121 | 镇级河道 | 汤桥河 | 2.3947 | 0.0247 | 杨舍镇 |
| 122 | 镇级河道 | 塘市新丰河 | 0.4851 | 0.0048 | 杨舍镇 |
| 123 | 镇级河道 | 塘市新丰河 | 4.7934 | 0.0710 | 杨舍镇 |
| 124 | 镇级河道 | 西区河 | 2.7857 | 0.0915 | 杨舍镇 |
| 125 | 镇级河道 | 幸福河 | 1.4971 | 0.0317 | 杨舍镇 |
| 126 | 镇级河道 | 杨汉港 | 0.3749 | 0.0047 | 杨舍镇 |
| 127 | 镇级河道 | 朱家浜 | 2.6694 | 0.0299 | 杨舍镇 |
| 128 | 镇级河道 | 乘航大寨河 | 1.0396 | 0.0093 | 杨舍镇 |
| 129 | 镇级河道 | 松江泾 | 0.2823 | 0.0024 | 杨舍镇 |
| 130 | 镇级河道 | 周家浜 | 0.004926 | 0.009853 | 杨舍镇 |
| 131 | 镇级河道 | 王庄浜 | 0.005055 | 0.01011 | 杨舍镇 |
| 132 | 村级河道 | hb13 | 0.1592 | 0.0018 | 杨舍镇 |
| 133 | 村级河道 | BQ01 | 0.3993 | 0.0074 | 杨舍镇 |
| 134 | 村级河道 | BQ2 | 0.2505 | 0.0023 | 杨舍镇 |
| 135 | 村级河道 | BQ6 | 0.4264 | 0.0048 | 杨舍镇 |
| 136 | 村级河道 | hb01 | 0.0708 | 0.0003 | 杨舍镇 |
| 137 | 村级河道 | hb02 | 0.2556 | 0.0025 | 杨舍镇 |
| 138 | 村级河道 | hb03 | 0.1887 | 0.0016 | 杨舍镇 |
| 139 | 村级河道 | hb04 | 0.1067 | 0.0007 | 杨舍镇 |
| 140 | 村级河道 | hb05 | 0.1199 | 0.0008 | 杨舍镇 |
| 141 | 村级河道 | hb06 | 0.3046 | 0.0021 | 杨舍镇 |
| 142 | 村级河道 | hb07 | 0.7136 | 0.0035 | 杨舍镇 |
| 143 | 村级河道 | hb08 | 0.3699 | 0.0082 | 杨舍镇 |
| 144 | 村级河道 | hb09 | 0.2517 | 0.0032 | 杨舍镇 |
| 145 | 村级河道 | hb10 | 0.0840 | 0.0007 | 杨舍镇 |
| 146 | 村级河道 | hb11 | 0.1474 | 0.0014 | 杨舍镇 |
| 147 | 村级河道 | HB14 | 0.1480 | 0.0012 | 杨舍镇 |
| 148 | 村级河道 | HB15 | 0.1481 | 0.0024 | 杨舍镇 |
| 149 | 村级河道 | HB16 | 0.1002 | 0.0007 | 杨舍镇 |
| 150 | 村级河道 | HB17 | 0.5111 | 0.0065 | 杨舍镇 |
| 151 | 村级河道 | HB20 | 0.2077 | 0.0034 | 杨舍镇 |
| 152 | 村级河道 | HB21 | 0.4019 | 0.0061 | 杨舍镇 |
| 153 | 村级河道 | mf01 | 0.3548 | 0.0038 | 杨舍镇 |
| 154 | 村级河道 | mf02 | 0.2602 | 0.0054 | 杨舍镇 |
| 155 | 村级河道 | NY01 | 0.2382 | 0.0021 | 杨舍镇 |
| 156 | 村级河道 | NY02 | 0.2865 | 0.0030 | 杨舍镇 |
| 157 | 村级河道 | NY02 | 0.3437 | 0.0034 | 杨舍镇 |
| 158 | 村级河道 | NY03 | 0.2911 | 0.0047 | 杨舍镇 |
| 159 | 村级河道 | NY05 | 0.0747 | 0.0005 | 杨舍镇 |
| 160 | 村级河道 | NY15 | 0.1007 | 0.0006 | 杨舍镇 |
| 161 | 村级河道 | NZ03 | 0.8792 | 0.0099 | 杨舍镇 |
| 162 | 村级河道 | nz04 | 0.2061 | 0.0008 | 杨舍镇 |
| 163 | 村级河道 | NZ06 | 0.2666 | 0.0016 | 杨舍镇 |
| 164 | 村级河道 | NZ07 | 0.1388 | 0.0006 | 杨舍镇 |
| 165 | 村级河道 | QA03 | 0.1178 | 0.0013 | 杨舍镇 |
| 166 | 村级河道 | QA12 | 0.1689 | 0.0013 | 杨舍镇 |
| 167 | 村级河道 | QA14 | 0.1479 | 0.0018 | 杨舍镇 |
| 168 | 村级河道 | QA14 | 0.3695 | 0.0061 | 杨舍镇 |
| 169 | 村级河道 | QA15 | 0.1577 | 0.0019 | 杨舍镇 |
| 170 | 村级河道 | QA16 | 0.3272 | 0.0033 | 杨舍镇 |
| 171 | 村级河道 | QA17 | 0.2103 | 0.0020 | 杨舍镇 |
| 172 | 村级河道 | QA19 | 0.2724 | 0.0030 | 杨舍镇 |
| 173 | 村级河道 | QA20 | 0.2307 | 0.0014 | 杨舍镇 |
| 174 | 村级河道 | qa23 | 0.3061 | 0.0012 | 杨舍镇 |
| 175 | 村级河道 | QG01 | 0.1478 | 0.0006 | 杨舍镇 |
| 176 | 村级河道 | QG02 | 0.6326 | 0.0040 | 杨舍镇 |
| 177 | 村级河道 | QG03 | 0.4409 | 0.0016 | 杨舍镇 |
| 178 | 村级河道 | QG04 | 0.5235 | 0.0020 | 杨舍镇 |
| 179 | 村级河道 | qlm01 | 0.4928 | 0.0060 | 杨舍镇 |
| 180 | 村级河道 | qlm2 | 0.1181 | 0.0007 | 杨舍镇 |
| 181 | 村级河道 | sg107 | 0.5683 | 0.0090 | 杨舍镇 |
| 182 | 村级河道 | sg109 | 0.1614 | 0.0012 | 杨舍镇 |
| 183 | 村级河道 | TL01 | 0.5538 | 0.0039 | 杨舍镇 |
| 184 | 村级河道 | tl02 | 0.2856 | 0.0017 | 杨舍镇 |
| 185 | 村级河道 | tl03 | 0.1983 | 0.0022 | 杨舍镇 |
| 186 | 村级河道 | TL04 | 0.2178 | 0.0017 | 杨舍镇 |
| 187 | 村级河道 | TL05 | 0.0726 | 0.0008 | 杨舍镇 |
| 188 | 村级河道 | WX01 | 0.4910 | 0.0057 | 杨舍镇 |
| 189 | 村级河道 | WY02 | 0.5560 | 0.0041 | 杨舍镇 |
| 190 | 村级河道 | XM01 | 0.1794 | 0.0012 | 杨舍镇 |
| 191 | 村级河道 | XM02 | 0.2047 | 0.0029 | 杨舍镇 |
| 192 | 村级河道 | XM03 | 0.0835 | 0.0007 | 杨舍镇 |
| 193 | 村级河道 | XM04 | 0.1862 | 0.0023 | 杨舍镇 |
| 194 | 村级河道 | XM05 | 0.0897 | 0.0011 | 杨舍镇 |
| 195 | 村级河道 | XM05 | 0.1348 | 0.0018 | 杨舍镇 |
| 196 | 村级河道 | XM06 | 0.1708 | 0.0037 | 杨舍镇 |
| 197 | 村级河道 | XM07 | 0.1711 | 0.0020 | 杨舍镇 |
| 198 | 村级河道 | XM07 | 0.2065 | 0.0035 | 杨舍镇 |
| 199 | 村级河道 | XM08 | 0.1084 | 0.0009 | 杨舍镇 |
| 200 | 村级河道 | XM09 | 0.1681 | 0.0040 | 杨舍镇 |
| 201 | 村级河道 | XM12 | 0.1722 | 0.0020 | 杨舍镇 |
| 202 | 村级河道 | xm13 | 0.4900 | 0.0101 | 杨舍镇 |
| 203 | 村级河道 | xm14 | 0.1219 | 0.0013 | 杨舍镇 |
| 204 | 村级河道 | xm15 | 0.4297 | 0.0055 | 杨舍镇 |
| 205 | 村级河道 | xm17 | 0.2315 | 0.0026 | 杨舍镇 |
| 206 | 村级河道 | xm18 | 0.3271 | 0.0040 | 杨舍镇 |
| 207 | 村级河道 | XM19 | 0.1253 | 0.0021 | 杨舍镇 |
| 208 | 村级河道 | XM20 | 0.3416 | 0.0097 | 杨舍镇 |
| 209 | 村级河道 | xm23 | 0.4828 | 0.0084 | 杨舍镇 |
| 210 | 村级河道 | xm24 | 0.1276 | 0.0018 | 杨舍镇 |
| 211 | 村级河道 | xm28 | 0.1697 | 0.0008 | 杨舍镇 |
| 212 | 村级河道 | xm29 | 0.0564 | 0.0005 | 杨舍镇 |
| 213 | 村级河道 | xm30 | 0.1855 | 0.0024 | 杨舍镇 |
| 214 | 村级河道 | xm31 | 0.1007 | 0.0019 | 杨舍镇 |
| 215 | 村级河道 | ZQ28 | 0.3868 | 0.0039 | 杨舍镇 |
| 216 | 村级河道 | ZQ36 | 0.3590 | 0.0050 | 杨舍镇 |
| 217 | 村级河道 | 百桥村7号水塘 | 0.0738 | 0.0009 | 杨舍镇 |
| 218 | 村级河道 | 百桥村8号水塘 | 0.0417 | 0.0002 | 杨舍镇 |
| 219 | 村级河道 | 潮泾河东段 | 0.4748 | 0.0043 | 杨舍镇 |
| 220 | 村级河道 | 河北村10号水塘 | 0.0923 | 0.0025 | 杨舍镇 |
| 221 | 村级河道 | 河北村14号水塘 | 0.1567 | 0.0028 | 杨舍镇 |
| 222 | 村级河道 | 河北村1号水塘 | 0.0270 | 0.0001 | 杨舍镇 |
| 223 | 村级河道 | 河北村23号水塘 | 0.0811 | 0.0006 | 杨舍镇 |
| 224 | 村级河道 | 河北村24号水塘 | 0.0456 | 0.0003 | 杨舍镇 |
| 225 | 村级河道 | 河北村25号水塘 | 0.0628 | 0.0006 | 杨舍镇 |
| 226 | 村级河道 | 河北村26号水塘 | 0.0462 | 0.0002 | 杨舍镇 |
| 227 | 村级河道 | 河北村2号水塘 | 0.0458 | 0.0005 | 杨舍镇 |
| 228 | 村级河道 | 河北村3号水塘 | 0.0859 | 0.0012 | 杨舍镇 |
| 229 | 村级河道 | 河北村5号水塘 | 0.0663 | 0.0010 | 杨舍镇 |
| 230 | 村级河道 | 河北村6号水塘 | 0.0872 | 0.0008 | 杨舍镇 |
| 231 | 村级河道 | 河北村7号水塘 | 0.0296 | 0.0002 | 杨舍镇 |
| 232 | 村级河道 | 河北村9号水塘 | 0.0904 | 0.0017 | 杨舍镇 |
| 233 | 村级河道 | 河南村6号水塘 | 0.6136 | 0.0427 | 杨舍镇 |
| 234 | 村级河道 | 民丰村4号水塘 | 0.0455 | 0.0005 | 杨舍镇 |
| 235 | 村级河道 | 民丰村5号水塘 | 0.0680 | 0.0005 | 杨舍镇 |
| 236 | 村级河道 | 民丰村5号水塘 | 0.1526 | 0.0015 | 杨舍镇 |
| 237 | 村级河道 | 民丰村6号水塘 | 0.0630 | 0.0005 | 杨舍镇 |
| 238 | 村级河道 | 南庄村1号水塘 | 0.1907 | 0.0032 | 杨舍镇 |
| 239 | 村级河道 | 农义村1号水塘 | 0.0646 | 0.0005 | 杨舍镇 |
| 240 | 村级河道 | 农义村2号水塘 | 0.1465 | 0.0059 | 杨舍镇 |
| 241 | 村级河道 | 旗杆村1号水塘 | 0.0663 | 0.0006 | 杨舍镇 |
| 242 | 村级河道 | 旗杆村2号水塘 | 0.0515 | 0.0006 | 杨舍镇 |
| 243 | 村级河道 | 旗杆村3号水塘 | 0.1831 | 0.0040 | 杨舍镇 |
| 244 | 村级河道 | 旗杆村5号水塘 | 0.2784 | 0.0118 | 杨舍镇 |
| 245 | 村级河道 | 旗杆村6号水塘 | 0.1270 | 0.0009 | 杨舍镇 |
| 246 | 村级河道 | 庆安村10号水塘 | 0.0731 | 0.0012 | 杨舍镇 |
| 247 | 村级河道 | 庆安村11号水塘 | 0.2127 | 0.0023 | 杨舍镇 |
| 248 | 村级河道 | 庆安村12号水塘 | 0.0664 | 0.0006 | 杨舍镇 |
| 249 | 村级河道 | 庆安村13号水塘 | 0.0497 | 0.0004 | 杨舍镇 |
| 250 | 村级河道 | 庆安村14号水塘 | 0.0732 | 0.0005 | 杨舍镇 |
| 251 | 村级河道 | 庆安村15号水塘 | 0.4190 | 0.0045 | 杨舍镇 |
| 252 | 村级河道 | 庆安村17号水塘 | 0.1001 | 0.0020 | 杨舍镇 |
| 253 | 村级河道 | 庆安村26号水塘 | 0.1312 | 0.0023 | 杨舍镇 |
| 254 | 村级河道 | 庆安村27号水塘 | 0.0483 | 0.0004 | 杨舍镇 |
| 255 | 村级河道 | 庆安村33号水塘 | 0.0801 | 0.0013 | 杨舍镇 |
| 256 | 村级河道 | 庆安村37号水塘 | 0.0384 | 0.0003 | 杨舍镇 |
| 257 | 村级河道 | 庆安村38号水塘 | 0.0834 | 0.0012 | 杨舍镇 |
| 258 | 村级河道 | 庆安村40号水塘 | 0.0439 | 0.0004 | 杨舍镇 |
| 259 | 村级河道 | 庆安村41号水塘 | 0.0856 | 0.0010 | 杨舍镇 |
| 260 | 村级河道 | 庆安村8号水塘 | 0.0619 | 0.0005 | 杨舍镇 |
| 261 | 村级河道 | 汤联村1号水塘 | 0.0885 | 0.0020 | 杨舍镇 |
| 262 | 村级河道 | 旺西村1号水塘 | 0.1494 | 0.0016 | 杨舍镇 |
| 263 | 村级河道 | 五新中心河 | 0.4964 | 0.0072 | 杨舍镇 |
| 264 | 村级河道 | 新民村10号水塘 | 0.1356 | 0.0032 | 杨舍镇 |
| 265 | 村级河道 | 新民村11号水塘 | 0.1193 | 0.0031 | 杨舍镇 |
| 266 | 村级河道 | 新民村13号水塘 | 0.0332 | 0.0003 | 杨舍镇 |
| 267 | 村级河道 | 新民村14号水塘 | 0.0820 | 0.0019 | 杨舍镇 |
| 268 | 村级河道 | 新民村16号水塘 | 0.1792 | 0.0051 | 杨舍镇 |
| 269 | 村级河道 | 新民村17号水塘 | 0.0510 | 0.0005 | 杨舍镇 |
| 270 | 村级河道 | 新民村26号水塘 | 0.0753 | 0.0007 | 杨舍镇 |
| 271 | 村级河道 | 新民村2号水塘 | 0.0633 | 0.0004 | 杨舍镇 |
| 272 | 村级河道 | 新民村33号水塘 | 0.3967 | 0.0094 | 杨舍镇 |
| 273 | 村级河道 | 新民村34号水塘 | 0.0952 | 0.0018 | 杨舍镇 |
| 274 | 村级河道 | 新民村36号水塘 | 0.2135 | 0.0106 | 杨舍镇 |
| 275 | 村级河道 | 新民村5号水塘 | 0.0696 | 0.0004 | 杨舍镇 |
| 276 | 村级河道 | 新民村5号水塘 | 0.1627 | 0.0038 | 杨舍镇 |
| 277 | 村级河道 | 新民村7号水塘 | 0.0817 | 0.0017 | 杨舍镇 |
| 278 | 村级河道 | 新民村7号水塘 | 0.0915 | 0.0023 | 杨舍镇 |
| 279 | 村级河道 | 新民村9号水塘 | 0.0770 | 0.0012 | 杨舍镇 |
| 280 | 村级河道 | 章卿村21号水塘 | 0.0489 | 0.0004 | 杨舍镇 |
| 281 | 村级河道 | 张家泾 | 1.1595 | 0.0193 | 杨舍镇 |
| 282 | 村级河道 | 城东村1号水塘 | 0.1552 | 0.0032 | 杨舍镇 |
| 283 | 村级河道 | JQ04 | 0.1309 | 0.0011 | 杨舍镇 |
| 284 | 村级河道 | JQ03 | 0.1398 | 0.0013 | 杨舍镇 |
| 285 | 村级河道 | JQ16 | 0.5858 | 0.0068 | 杨舍镇 |
| 286 | 村级河道 | JQ07 | 0.0884 | 0.0015 | 杨舍镇 |
| 287 | 村级河道 | JQ08 | 0.0621 | 0.0007 | 杨舍镇 |
| 288 | 村级河道 | JQ09 | 0.3466 | 0.0097 | 杨舍镇 |
| 289 | 村级河道 | JQ13 | 0.0946 | 0.0019 | 杨舍镇 |
| 290 | 村级河道 | JQ15 | 0.3851 | 0.0124 | 杨舍镇 |
| 291 | 村级河道 | 庆安村1号水塘 | 0.2355 | 0.0062 | 杨舍镇 |
| 292 | 村级河道 | 双鹿村5号水塘 | 0.001976 | 0.003953 | 杨舍镇 |
| 293 | 村级河道 | SL06 | 0.001174 | 0.002348 | 杨舍镇 |
| 294 | 村级河道 | 双鹿村13号水塘 | 0.000531 | 0.001062 | 杨舍镇 |
| 295 | 市级河道 | 华妙河 | 1.9591 | 0.0370 | 塘桥镇 |
| 296 | 市级河道 | 三干河 | 3.3913 | 0.1881 | 塘桥镇 |
| 297 | 市级河道 | 三丈浦 | 3.7044 | 0.0806 | 塘桥镇 |
| 298 | 镇级河道 | 北横塘 | 1.7699 | 0.0280 | 塘桥镇 |
| 299 | 镇级河道 | 黄泗浦 | 2.7659 | 0.0492 | 塘桥镇 |
| 300 | 镇级河道 | 浏泾塘 | 2.7952 | 0.0330 | 塘桥镇 |
| 301 | 镇级河道 | 南横塘 | 1.7207 | 0.0264 | 塘桥镇 |
| 302 | 镇级河道 | 杨园中心塘 | 1.2905 | 0.0169 | 塘桥镇 |
| 303 | 镇级河道 | 长田岸电灌站河 | 0.3691 | 0.0038 | 塘桥镇 |
| 304 | 镇级河道 | 周巷塘 | 0.2349 | 0.0030 | 塘桥镇 |
| 305 | 村级河道 | 5队宅基河 | 0.2050 | 0.0026 | 塘桥镇 |
| 306 | 村级河道 | 5队宅基南河 | 0.1145 | 0.0008 | 塘桥镇 |
| 307 | 村级河道 | 7队宅基河 | 0.0533 | 0.0003 | 塘桥镇 |
| 308 | 村级河道 | 北胡同 | 0.4005 | 0.0073 | 塘桥镇 |
| 309 | 村级河道 | 北主潭 | 0.2674 | 0.0093 | 塘桥镇 |
| 310 | 村级河道 | 豪群河 | 0.7022 | 0.0096 | 塘桥镇 |
| 311 | 村级河道 | 何家塘 | 0.2798 | 0.0038 | 塘桥镇 |
| 312 | 村级河道 | 黄家河 | 0.1297 | 0.0018 | 塘桥镇 |
| 313 | 村级河道 | 落山泾 | 0.3392 | 0.0047 | 塘桥镇 |
| 314 | 村级河道 | 门前泾 | 0.0909 | 0.0012 | 塘桥镇 |
| 315 | 村级河道 | 南胡同 | 0.6818 | 0.0090 | 塘桥镇 |
| 316 | 村级河道 | 少年宫河 | 0.3040 | 0.0030 | 塘桥镇 |
| 317 | 村级河道 | 石泾河 | 0.0621 | 0.0004 | 塘桥镇 |
| 318 | 村级河道 | 水厂后河 | 0.1771 | 0.0037 | 塘桥镇 |
| 319 | 村级河道 | 汤家泾 | 0.3069 | 0.0043 | 塘桥镇 |
| 320 | 村级河道 | 湾里河 | 0.1484 | 0.0021 | 塘桥镇 |
| 321 | 村级河道 | 魏家小河 | 0.3503 | 0.0051 | 塘桥镇 |
| 322 | 村级河道 | 西漕泾 | 0.1502 | 0.0019 | 塘桥镇 |
| 323 | 村级河道 | 新风河 | 1.1271 | 0.0129 | 塘桥镇 |
| 324 | 村级河道 | 新开泾 | 0.3279 | 0.0024 | 塘桥镇 |
| 325 | 村级河道 | 新千泾 | 0.6505 | 0.0045 | 塘桥镇 |
| 326 | 村级河道 | 星奕河 | 0.7851 | 0.0062 | 塘桥镇 |
| 327 | 村级河道 | 杨园浜 | 0.2281 | 0.0042 | 塘桥镇 |
| 328 | 村级河道 | 迎宾河 | 0.8110 | 0.0110 | 塘桥镇 |
| 329 | 村级河道 | 袁家河 | 0.9527 | 0.0069 | 塘桥镇 |
| 330 | 村级河道 | 赵泾头 | 0.1063 | 0.0007 | 塘桥镇 |
| 331 | 村级河道 |  | 0.1817 | 0.0038 | 凤凰镇 |
| 332 | 村级河道 |  | 0.4434 | 0.0117 | 凤凰镇 |
| 333 | 村级河道 |  | 0.6634 | 0.0149 | 凤凰镇 |
| 334 | 村级河道 |  | 0.4481 | 0.0127 | 凤凰镇 |
| 335 | 村级河道 |  | 0.0888 | 0.0010 | 凤凰镇 |
| 336 | 村级河道 |  | 0.4181 | 0.0101 | 凤凰镇 |
| 337 | 村级河道 |  | 0.1968 | 0.0063 | 凤凰镇 |
| 338 | 村级河道 |  | 0.4330 | 0.0100 | 凤凰镇 |
| 339 | 村级河道 |  | 0.3237 | 0.0059 | 凤凰镇 |
| 340 | 村级河道 |  | 0.0853 | 0.0018 | 凤凰镇 |
| 341 | 村级河道 |  | 0.5015 | 0.0095 | 凤凰镇 |
| 342 | 村级河道 |  | 0.4463 | 0.0065 | 凤凰镇 |
| 343 | 村级河道 |  | 0.2231 | 0.0025 | 凤凰镇 |
| 344 | 村级河道 |  | 0.6793 | 0.0109 | 凤凰镇 |
| 345 | 村级河道 |  | 0.0688 | 0.0013 | 凤凰镇 |
| 346 | 村级河道 |  | 0.0372 | 0.0002 | 凤凰镇 |

- 服务要求

5.1 服务内容

1.技术要求

（1）采用技术手段（无人船、声纳等）收集并分析入河排口相关信息，结合人工现场排查等方式，全面排查，摸清排查河段入河排口的数量及分布，初步分析排口排污情况，对重点排口开展溯源分析。

（2）由招标方提供原始河道排口资料、河岸带状况、排水管网等相关资料，由投标方负责整理相关资料，结合排口周边环境，初步判断排口性质（工业污水、生活污水及混合污水），了解入河排口污染排放状况，再采用水质快检方式针对性检测排口水质状况，分析掌握污染物入河情况；完成重点河道水质检测分析，提供河道水质分析报告。

2.溯源勘察工作要求

（1）查清重要排口管道（河道排污入口连接至临近市政雨污水管网出口或排水户管网出口的管道）的具体走向及检查井的连接情况，画出管道分布图；

（2）查清重要排口管道的内部情况（暗管、破裂、错口、渗漏等问题）；

（3）核实重要排口管道是否存在雨、污水管网互通、混接等情况；

（4）出具完整的溯源勘察报告。

3.溯源勘察报告要求

勘察报告应包含以下内容：

（1）排口的名称（或编号）、地址、现场勘查时间，报告出具时间等相关内容。

（2）每一个排口管道内部的QV或CCTV勘查结果及对应图片、绘制雨污水管道图纸（包含排口数据维护）。

5.2服务人员要求

1.投标人应熟悉本地情况，根据自身专业优势和项目需要，精心组建项目团队，并对团队成员的政治素质和业务素质负责。人员结构及专业配置须规模适度、结构合理，与项目的内容和要求相适应。

2.建立项目负责人制度，服务团队项目负责人要求：具有环保类或测绘等相关专业高级工程师及以上职称及注册测绘师证书。

3.建立技术负责人制度（不可兼任），服务团队技术负责人要求：具有环保类或测绘等相关专业中级工程师及以上职称及注册测绘师证书。

4.服务团队人员中应具有环保类或测绘等相关专业职称证书、中级工程师职称证书。

5.3设备配置要求

投标人应拥有能满足项目需求的测绘无人机、RTK、单波束无人船、全站仪、QV管道检测仪、CCTV管道检测机器、管线探测仪相关设备。（若为自有的须提供购买发票，若为租赁的须提供租赁合同及租赁发票）。

5.4技术服务方案要求

1.针对本项目的实施方案：河道排口水质排查方案、监测技术方案，溯源技术方案(要求整体思路清晰；工作措施、工作流程，要求细化合理；工作进度计划要求满足工期要求；工作方法、手段要求科学合理。

2.针对本项目的进度、质量控制措施：（需制定详细的计划，按进度开展项目。同时建立有效的沟通机制，确保各环节信息畅通，避免因信息延误导致的进度滞后，内部质量管理程序体系要求完备、合理、严谨；质量保证承诺要求满足项目需求）。

3.针对本项目投标人内部管理制度（项目负责人、项目团队成员人员清单及情况介绍）：应按项目类别的不同安排人员且职能分工明确，应落实项目负责人制度、人员数量应满足人员数量要求，内部管理机制需健全、符合本项目特点、有落实措施等内容。

4.针对服务制定的安全保障措施：建立风险管理与控制机制，确保成果能得到有效的包括并对治理起到指导作用，对项目实施过程中的风险应有完整的管理与控制机制，做到提前预知、提前防范，将风险降到最低。

5.针对服务过程中的突发工作的应急方案，在应对应急工作时能够快速、有效的开展工作，并且制定相关应急人员配备名单表，相关人员应该有一定的工作经验。应对突发事件的时候有既定方案，并随时根据实际情况灵活调整，第一时间把问题解决。

6.投标人需具有自2020年1月以来承担类似项目的经验与能力，需具有有效期内的质量管理体系证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书。

7.投标人需具有完成排口管理系统相关app/小程序开发维护能力，提供相关软件著作权；排查相关资料保存和整理要求规范完整。

8.针对本项目应提出合理化建议，所提建议应能对项目的实施产生有益作用。

（六）成果交付

1．完成张家港市城市建成区范围内排口排查相关信息整合，形成排口排查分布专题图、入河排口“一口一档”、“一河一档”等；

2．完成重点河道水质检测分析，提供河道水质分析报告，主要包括：水质指标、水质类别等；

3．完成张家港市城市建成区范围内排口排查项目总结报告（包括排查成果报告、水质检测成果报告、溯源报告等）。

（七）其他要求

1．成交供应商服务团队应严格按照国家、江苏省和采购单位相关政策文件要求开展工作；

2．成交供应商不得伪造、篡改调查资料,成交供应商按照相关保密协议、档案管理规定，履行保密、档案管理义务；

3．成交供应商在服务过程中收集到的所有原始数据、资料和报告在没有得到采购人的书面许可之前，不得向任何第三方泄漏以及挪为他用，凡是因成交供应商信息泄漏造成的一切后果责任由成交供应商承担。

4.河道排口信息化服务的要求：

（1）信息化服务平台的维护；

（2）排口数据录入：对本次排查建成区范围内内排口、雨洪等排口数据信息录入；

（3）排口数据汇总：针对录入的排口数据进行整理汇总；

（4）排口数据分类：对汇总数据按照国家相关标准和规范进行分类，构建排口分布专题图集及一口一档表；

- 三、商务条款

（一）交付时间

1、合同签订后至2025年11月30日交付成果，并通过验收。

2、按采购单位工作布置时间节点交付相应成果，并保证项目实施进度。

（二）服务要求

1、服务商需在工作日设置由专人职守的服务热线电话，接听内部的服务请求，并记录服务台事件处理结果。

2、服务商需在非工作日设置有专人7*24小时接听的移动电话热线，用于解决内部的技术问题以及突发情况汇报。

（三）付款方式

1、结付程序：中标人按本合同内容合格地履行服务义务后，由采购人按相关规定办理合同款结算手续。

2、结付期限：合同签订后，采购人向中标人支付10%的合同预付款，待项目成果通过验收后，1年内结清项目合同余款。

（四）投标货币

人民币。

（五）备品备件及耗材等要求

无。

- 四、其他部分

无

第五章  评标方法与评标标准

- 一、评标方法与定标原则

评标采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

- 二、评标标准

（一）价格分（15分）

采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标价为评标基准价，其价格分为满分15分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）* 15% * 100（保留二位小数）。

- 技术方案（40分）

1、投标人内部管理制度（3分）

响应单位提供组织架构、财务会计制度、人力资源控制程序制度、风险控制管理制度、档案管理制度完整全面、规范合理的得满分3分；基本完整、比较合理的得2分；不够完整、规范、合理性较差的得1分；不提供不得分。

- 响应单位针对本项目的河道排口服务排查的技术方案(5分）。

- 综合比较方案，科学合理、针对性和可操作性强的得5分；科学合理，针对性和可操作性一般的得3分；方案较合理，针对性和可操作性较差的得1分；没有提供不得分。

- 响应单位针对本项目的重点河道排口水质监测的技术方案(5分）。

- 综合比较方案，科学合理、针对性和可操作性强的得5分；科学合理，针对性和可操作性一般的得3分；方案较合理，针对性和可操作性较差的得1分；没有提供不得分。

- 响应单位针对本项目的河道排口溯源的技术方案(5分）。

综合比较方案，科学合理、针对性和可操作性强的得5分；科学合理，针对性和可操作性一般的得3分；方案较合理，针对性和可操作性较差的得1分；没有提供不得分。

- 5、投标单位针对服务制定的质量保障措施（5分）。

针对服务制定的质量保障措施针对性、可操作性强的得5分；针对性一般，可操作性一般的得3分；针对性较差，可操作性较差的得1分；没有提供不得分。

- 6、投标单位针对服务制定的进度保障措施（5分）。

针对服务制定的进度保障措施针对性、可操作性强的得5分；针对性一般，可操作性一般的得3分；针对性较差，可操作性较差的得1分；没有提供不得分。

- 7、投标单位针对服务制定的安全保障措施（5分）。

针对服务制定的安全保障措施针对性、可操作性强的得5分；针对性一般，可操作性一般的得3分；针对性较差，可操作性较差的得1分；没有提供不得分。

8、投标单位针对服务过程中的突发工作的应急方案（5分）

综合比较响应单位承诺的针对突发工作的合理的应急响应时间和响应速度，在1小时内到达工作现场的得5分，在4小时内到达工作现场的得3分；超过4小时到达工作现场的得1分；没有提供不得分。

9、投标单位对服务过程合理化建议（2分）

投标单位针对排口排查，溯源工作开展，在满足采购需求情况下提出的有利于提高服务质量和效率的合理化建议，每条建议切实可行且对采购人有较大利处的得1分，最高2分；每条建议对采购人无利处的不得分。

（三）人员设备配备情况（20分）

1、项目负责人（3分）

同时具有高级职称证书（环境类或测绘类等专业）及注册测绘师资格证书的得3分，缺一证书不得分。

2、技术负责人（3分）

同时具有中级以上职称证书（环境类或测绘类等专业）及注册测绘师资格证书的得3分，缺一证书不得分。

3、项目组人员（不包含项目负责人）（4分）

具有中级工程师及以上职称的（环境类或测绘类等专业），每提供一人得1分；最高得4分。

注：以上人员不能重复，响应单位须提供劳动关系证明（如近期社保证明或劳动合同或聘用协议等），提供评分项中要求的相关证书复印件加盖公章，证书提供查询网址及截图或者原件扫描件（或公证件扫描件），否则不得分。

4、响应单位在拟配备的设备（10分）

（1）响应单位具有移动RTK 北斗厘米级定位测量设备2套，每套1分，共2分；

（2）响应单位具有2秒级精度全站仪测量设备2套，每套1分，共2分；

（3）响应单位具有多旋翼无人机测绘系统2套，每套0.5分，共1分；

（4）响应单位具有单波束无人测量船1套，每套1分，共1分；

（5）响应单位具有QV管道检测仪4套，每套0.5分，共2分；

（6）响应单位具有CCTV管道检测机器人1套，每套1分，共1分；

（7）响应单位具有管线探测仪1套，每套1分，共1分；

（设备自有的提供自有的设备证明材料，例如购买协议、发票等；设备租赁的提供设备租赁合同；不提供的不得分）。

（四）响应单位综合实力（25分）

1、类似业绩

响应单位2020年1月1日至今具有类似项目业绩的，有一个得2分，最高得12分。（时间以合同签订时间为准，请在投标文件中提供相关证书，不提供的不得分）。

2、相关软件著作权

投标人获得的相关软件著作权，有一项得 1 分，最多得10分（请在投标文件中提供相关证书，不提供的不得分）。

3、响应单位体系证书（3分）

响应单位具有有效期内的质量管理体系证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书每提供一项得1 分，最多得3分（请在投标文件中提供相关证书，不提供的不得分）。

第六章  投标文件格式

投标主要文件目录

一、封面

二、投标函格式

三、开标一览表

四、资格证明文件

法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（注：若供应商为分公司，则还须提供总公司同意其独立开展业务的授权，其中银行、保险、石油石化、电力、电信、邮政、铁路等特殊行业，可提供总公司有关文件或制度等能够证明总公司授权其独立开展业务的证明材料）

财务状况报告（成立不满一年不需要提供）

依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

授权委托书

关于资格证明文件的书面承诺

未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单

投标人需具有有效期内的工程测量专业乙级及以上或测绘资质分级标准的工程测量专业乙级及以上资质。

五、中小企业声明函

残疾人福利性单位声明函（专门面向中小企业）

监狱企业的证明文件（专门面向中小企业）

六、经费测算明细表

七、第四章项目需求中实质性要求响应对照表

八、服务方案

九、投标人情况介绍

投标人拥有的设施设备情况

类似业绩一览表

投标人获得的相关证书

投标人获得的相关奖项

十、技术要求响应及偏离表

十一、商务条款响应及偏离表

十二、其他材料

- 一、封面

投 标 文 件

项目名称：

招标编号：

投标人名称：

日期：

- 二、投标函格式

投标函

致：江苏华通工程管理有限公司：

根据贵方的              号招标文件，正式授权下述签字人             (姓名和职务)代表我方              （投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1、同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料；

2、我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人；

3、我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利；

4、一旦我方中标，我们将根据招标文件的规定，严格履行合同条款的责任和义务，并保证按照合同条款提供服务；

5、与本投标有关的正式通讯地址为：

地址：

邮编：

电话：

传真：

投标单位代表姓名：

投标单位名称：

公章：

日期：

- 三、开标一览表

开标一览表

投标单位全称（加盖公章）：

| 项目名称 | 服务期限 | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 城市建成区入河雨水排口排查溯源服务项目 |  |  |  |
| 投标总报价 | 人民币大写： 元 ￥： |  |  |

注：

1.总价为综合报价，详见招标文件第二章12.4。

2.投标人对招标文件规定的招标报价包含项目不得减少，无论投标人对报价是否有特别说明，均视为所报价格包含了招标文件规定的全部项目价格。招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。

3.本表中的报价已包括公共责任险（第三者险），中标单位未及时投保所造成的损害责任由中标单位承担。

- 四、资格证明文件

法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

注：若供应商为分公司，则还须提供总公司同意其独立开展业务的授权，其中银行、保险、石油石化、电力、电信、邮政、铁路等特殊行业，可提供总公司有关文件或制度等能够证明总公司授权其独立开展业务的证明材料。

财务状况报告（成立不满一年不需要提供）

近年财务状况表

依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力。

投标单位（加盖公章）：

参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前3年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

投标单位（加盖公章）：

授权委托书

若投标人法定代表人（或负责人）亲自参加投标的，则提供本人的身份证扫描件/电子件；若授权代表参加投标的，则提供授权委托书加盖公章扫描件/电子件、被授权人本人身份证扫描件/电子件、投标人法定代表人（或负责人）身份证扫描件/电子件

授权委托书

本授权书声明：              （投标人名称）授权            (被授权人的姓名)为我方就              项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于              起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：                      （加盖公章）

单位地址：

日期：

关于资格证明文件的书面承诺

关于资格证明文件的书面承诺

我单位郑重承诺：本单位所提交的投标文件中的关于投标资格的文件、证明和陈述件均符合《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件，且所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

投标单位（加盖公章）：

未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单

投标人需具有有效期内的工程测量专业乙级及以上或测绘资质分级标准的工程测量专业乙级及以上资质

- 五、中小企业声明函

中小企业声明函（服务）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号)的规定，本公司参加              （单位名称）的              （项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：

（标的名称），属于              （采购文件中明确的所属行业）；承接企业为              （企业名称），从业人员         人，营业收入为         万元，资产总额为         万元，属于              （中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：供应商对照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业【2011】300号）中的标准，明确标的承接企业所属企业类型。

备注：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。服务类项目中供应商若使用退休人员，将不享受相应扶持政策。

附：中小企业划型标准规定

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

残疾人福利性单位声明函（专门面向中小企业）

残疾人福利性单位声明

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加              单位的              项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

注：若供应商对照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）中的规定，明确不符合残疾人福利性单位条件的，则无需提供此声明函。

监狱企业的证明文件（专门面向中小企业）

监狱企业的证明文件

注：若供应商对照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）中的规定，明确不符合监狱企业条件的，则无需提供相关证明文件。

- 六、经费测算明细表

经费测算明细表

| 序号 | 费用条目名称 | …… | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计（元） |  |  |  |  |  |

注：以上表格必须如实提供，内容表述不全的可自行调整或添加。此表的合计金额应与开标一览表相符，如有不符，以开标一览表为准。

- 七、第四章项目需求中实质性要求响应对照表

第四章项目需求中实质性要求响应对照表

| 序号 | 第四章项目需求中的实质性要求 （即斜体且有下划线部分，每条详细列出） | 是否响应 （填是或者否） |
| --- | --- | --- |

- 八、服务方案

服务方案

（服务方案的内容编排等由投标人自定）

- 九、投标人情况介绍

投标人拥有的设施设备情况

投标人拥有的设施设备情况（若有的话）

项目负责人及其他人员介绍

项目负责人及其他人员介绍

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 文化程度 | 专业 | 技术职称 | 资格证书 |  | 人事隶属关系 | 主要资历、经验及承担过的管理项目 | 本项目拟担任的职务 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 类别 | 编号 |  |  |  |  |

注：

1.资格证书类别一栏按资格证书、岗位证书、培训证书填写。

2.提供人员相关证书、社保或在职证明，条目不限于此，可自行添加。

类似业绩一览表

类似业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 合同期（天） | 合同金额 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人获得的相关证书

各类证书

投标人获得的相关奖项

各类奖项

- 十、技术要求响应及偏离表

技术要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件技术要求中的要求 | 投标文件对应要求的服务承诺 | 有无偏离 | 偏离内容及原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1.投标人应根据招标文件技术要求中的要求对照投标人所提供的服务承诺进行逐项评议。

2.若无偏离，在“有无偏离”栏中填写“无”；若有偏离在“有无偏离”栏中填写“有”并在“偏离内容及原因”栏中作出说明；若投标人对某一事项是否存在或是否属于偏离不能确定，亦必须清楚标明该事项并在“有无偏离”栏中填写“不能确定”。

3.表格不够可另接。

- 十一、商务条款响应及偏离表

商务条款响应及偏离表

| 项目 | 招标文件要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |

- 十二、其他材料