竞争性磋商文件

项目名称：义丰零碳产业园展厅建设项目

项目编号：JSZC-320903-JSZH-C2025-0002

盐城市盐都区大纵湖镇人民政府

2025年02月

总 目 录

第一章  采购公告

第二章  供应商须知

第三章  合同条款

第四章  采购需求

第五章  评审方法和评审标准

第六章  响应文件格式

# 第一章  竞争性磋商采购公告

项目概况

义丰零碳产业园展厅建设项目采购项目的潜在供应商应在 “苏采云”系统内免费下载（投标人必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目） 获取采购文件，并于2025年02月24日15点00分（北京时间）前递交响应文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320903-JSZH-C2025-0002

项目名称：义丰零碳产业园展厅建设项目

采购方式：竞争性磋商

预算金额：150.000000万元

最高限价（如有）：人民币120万元，其中设计费不高于8万元。

采购需求：义丰零碳产业园展厅建设项目，详细内容详见竞争性磋商文件第四章采购需求。

合同履行期限：合同签订后30天内完成项目设计、施工、采购、安装等全部工作，并验收合格交付采购人使用。

本项目（是/否）接受联合体：是

## 二、申请人的资格要求：

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。

2.上一年度的财务报表（成立不满一年不需提供）。

3.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明。

4.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）

5.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

6.法律、行政法规规定的其他条件

7.在“信用中国”网站查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

8.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

1.本项目为专门面向中小微企业采购的项目（项目所属行业为建筑业）。供应商必须为中小微企业，响应文件中须提供《中小企业声明函》（供应商为联合体的，联合体各方均应提供，中小企业划分标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号）。

（三）本项目的特定资格要求：

3.1供应商资质要求：供应商应当同时具备下列A、B项资质，并在人员、设备、资金等方面具备相应的能力。

A、设计资质：具有建设行政主管部门核发的工程设计综合甲级资质或建筑行业设计乙级及以上资质或建筑行业（建筑工程）专业设计丙级及以上资质或建筑装饰工程设计专项丙级及以上资质。

B、工程施工资质：具有建设行政主管部门核发的建筑装饰装修工程专业承包二级及以上资质，并具有有效的安全生产许可证。

3.2项目负责人资格要求：项目负责人必须是投标人本单位正式职工，具有建筑工程专业的二级及其以上的注册建造师资格，同时具有安全生产考核合格证（B类），且无在建工程（如发生投诉或反映，被投诉人或被反映人须提供工程所在地建设行政主管部门出具的该项目经理无在建工程的书面证明）。

项目负责人从本工程投标文件递交截止之日起必须满足下列条件：

（1）项目负责人不得同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业特指以下三种情形：

① 同时在两个及以上单位签订劳动合同或缴纳社会保险；

② 将本人执（职）业资格证书同时注册在两个及以上单位；

③ 项目负责人担任其他公司法定代表人。

（2）项目负责人是非变更后无在建工程，或项目负责人是变更后无在建工程（必须原合同工期已满且变更备案之日已满 6个月），或因非承包方原因致使工程项目停工或因故不能按期开工、且已办理了项目负责人解锁手续，或项目负责人有在建工程，但该在建工程与本次招标的工程属于同一工程项目、同一项目批文、同一施工地点分段发包或分期施工的情况且总的工程规模在项目负责人执业范围之内。

在建工程：处于中标结果公告（直接发包的项目以网上合同备案或归集为准）到合同约定的工程全部完成且竣工验收合格期间的工程。竣工验收证明是指由建设单位（或监理）组织工程建设各方验收合格，并签署相应的单位工程质量竣工验收记录或者分部工程质量验 收记录等验收文件。

本项目招标文件项目负责人有在养护期内的绿化养护、市政养护项目的，不属于招标公告及文件规定的有在建工程。绿化养护、市政养护工程招标，对项目负责人是否有在建工程不作要求。

3.3项目负责人必须是供应商本单位正式职工（供应商为联合体的，项目负责人必须为牵头单位正式职工），响应文件中提供从2024 年 11月开始至响应文件递交截止之日当月至少1个月在本单位缴纳养老保险缴费记录证明。（退休人员提供在本单位相关证明）。

4、本项目磋商时，仅需提供项目负责人相关资料，项目部其他人员施工时按现场管理规定要求配备到位。

5、本项目 接受 联合体，联合体中所有成员数量不得超过 2 名，并符合以下要求：（1）参加联合体的供应商均应当具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，并应当向采购人提交联合协议，载明联合体各方承担的工作和义务。联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。（2）联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。（3）以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。（4）联合体成交后，其成员不得变更。

## 三、获取采购文件

时间：自磋商文件公告发布之日起5个工作日

地点：“苏采云”系统内免费下载（投标人必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目）

方式：本项目采用网上注册登记方式

售价：0.00元

## 四、响应文件提交

截止时间：2025-02-24 15:00 （北京时间）

地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅

## 五、开启

时间：2025-02-24 15:00 （北京时间）

地点：盐城市盐都区瞰都公馆10号楼1001室“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅

## 六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

## 七、其他补充事宜

1.各投标人在投标截止时间前应当每天都上网查询，以便获取更新的澄清、修改、补充内容。凡涉及到该项目的补充说明和修改，均以中国政府采购网、江苏政府采购网、盐城市政府采购网上的更正或补充通知为准。

2.投标人不得提供虚假材料谋取中标成交的或采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。

3.投标人存在串通投标、以他人名义投标、弄虚作假等违法违规行为，或者无正当理由放弃投标、中标资格，造成项目招标失败的，不得参加该项目重新招标的投标。

4.因供应商的系统环境、操作等原因导致项目参与、开评标过程中出现问题由供应商自行承担负责。

5.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册：在盐城市政府采购网点击【办事指南】-【供应商参与政府采购活动相关资料】。

领取CA和办理电子签章（请至亭湖区政务服务中心二楼226窗口办理，联系电话：15051556883，办理邮箱：yancheng@ideabank.net.cn，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件,《苏采云系统供应商操作手册》：在盐城市政府采购网点击【办事指南】-【供应商参与政府采购活动相关资料】。

6.本次招标不收取投标保证金，不收取质量保证金。

7.正本份数：1份，副本份数：4份，由中标人在中标公示结束后书面送至采购代理机构。

七、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

单位名称：盐城市盐都区大纵湖镇人民政府

单位地址：大纵湖镇人民中路103号

联系人：李先生

联系电话：13962043478

2.采购代理机构信息

单位名称：江苏智汇锡建工程项目管理有限公司

单位地址：盐城市盐都区瞰都公馆10号楼1001室

联系人：张工

联系电话：15061668067

3.项目联系方式

项目联系人：李先生

联系电话：13962043478

# 第二章  供应商须知

（参加竞争性磋商的供应商以下简称“磋商供应商”）

- 一、总则

1.采购方式

1.1本次政府采购活动采取竞争性磋商(以下简称磋商)方式，本磋商文件仅适用于磋商公告中所述项目。

2.合格的供应商

2.1满足磋商公告中供应商资格要求的规定。

2.2 满足本磋商文件实质性要求和条件的规定。

3.适用法律

3.1 本次磋商及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4.磋商费用

4.1供应商应自行承担所有与参加本次磋商有关的费用，无论磋商过程中的做法和结果如何，采购人及采购代理公司（以下简称“代理公司”）任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次磋商采购人和采购代理公司不收取标书工本费。

5.磋商文件的约束力

5.1供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本磋商文件的规定和约束。

- 二、磋商文件

6.磋商文件构成

6.1磋商文件由以下部分组成：

（1）磋商公告

（2）供应商须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评审方法与评审标准

（6）响应文件格式

请仔细检查磋商文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理公司联系解决。

6.2供应商应认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按磋商文件要求和规定编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对磋商文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。

7.磋商文件的澄清

7.1任何要求对磋商文件进行澄清的供应商，应在磋商截止期5日前按磋商公告中的通讯地址，以书面形式通知代理公司。

8.磋商文件的澄清和修改

8.1在响应文件提交截止时间前，代理公司可以对磋商文件进行澄清和修改,澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，代理公司将在提交首次响应文件截止时间至少5日前，在“中国政府采购网、江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”上发布书面更正公告形式通知所有获取磋商文件的供应商,更正公告内容将作为磋商文件的组成部分，并对供应商具有约束力。不足5日的，代理公司将顺延提交首次响应文件截止时间。

8.2代理公司可以视采购项目的具体情况，组织供应商进行现场考察或召开磋商前答疑会，但不单独或分别组织只有一个供应商参加的现场考察和答疑会。

- 三、响应文件的编制

9.响应文件的语言及度量衡单位

9.1供应商提交的响应文件以及供应商与代理公司就有关磋商的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10.响应文件构成

10.1供应商编写的响应文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、已标价的工程量清单报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、磋商响应函等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布的磋商文件不一致，请以“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布的磋商文件为准。

11.证明磋商响应标的符合磋商文件规定的文件

11.1供应商应按照磋商文件要求提交证明文件，证明其及磋商响应标的符合磋商文件规定。

11.2磋商文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12.分项报价表

12.1供应商应按照磋商文件规定格式填报分项报价表。

12.2磋商货币。响应文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。磋商文件中另有规定的按规定执行。

12.3其他费用处理

本次采购磋商供应商的总报价应包括磋商供应商为完成竞争性磋商文件所确定的采购范围内的全部服务工作内容所发生的一切费用。

磋商文件未列明，而磋商供应商认为必需的费用也需列入报价，本项目代理服务费按照苏招协（2022）002号文件取费标准（以最高限价为计算基数）计取。由成交单位直接支付给代理机构。

该费用由成交单位在领取成交通知书时一次性支付，此项费用含在报价中，不单独列项，由供应商在报价时综合考虑。

13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1供应商需对磋商文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2供应商可在响应文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14.服务承诺、培训计划、人员安排及其他

14.1供应商需根据磋商文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

14.2供应商需根据磋商文件要求提供培训计划。

14.3供应商需根据磋商文件要求提供磋商响应标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

15.磋商响应函

15.1供应商应按照磋商文件中提供的格式完整、正确填写磋商响应函。

16.磋商有效期

16.1磋商有效期为代理公司规定的提交响应文件截止之日后六十（60）天。磋商有效期比规定短的将被视为非实质性响应磋商文件而予以拒绝。

17.磋商有效期的延长

17.1在特殊情况下，代理公司于原磋商有效期满之前，可向供应商提出延长磋商有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝代理公司的这一要求而放弃磋商，同意延长磋商有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。受磋商有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

- 四、响应文件的递交

18.电子磋商响应文件的递交

18.1供应商应当按照《操作手册》规定，在提交响应文件截止时间前制作并上传电子响应文件。

19、提交响应文件截止时间

19.1供应商上传电子响应文件的时间不得迟于磋商公告中规定的提交响应文件截止时间。

供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功的按照本磋商文件第二章第26.3.2条规定做无效响应处理。

19.2 代理公司可以按照规定，通过修改磋商文件酌情延长提交响应文件截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

20.响应文件的拒收

20.1 代理公司拒绝接收在其规定的提交响应文件截止时间后上传的任何电子响应文件。

21.响应文件的撤回和修改

21.1响应文件的撤回

21.1.1 电子响应文件的撤回

供应商可在提交响应文件截止时间前，撤回其电子响应文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2供应商撤回电子响应文件，则认为其不再参与本项目磋商活动。

21.2响应文件的修改

供应商可在提交响应文件截止时间前，对其电子响应文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

21.3 在提交响应文件截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件作任何修改。

21.4 在提交响应文件截止时间至磋商文件中规定的磋商有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件。

- 五、响应文件的解密与评审

22.响应文件解密

22.1供应商应当按照《操作手册》规定，在苏采云系统规定的时间内对磋商响应文件进行解密。

23.磋商小组

23.1代理公司将组织磋商小组对响应文件进行评审。磋商小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.2磋商小组独立工作，负责评审所有响应文件并确定成交候选人。

24.评审过程的保密与公正

24.1磋商小组、采购人和代理公司工作人员、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

24.2在评审过程中，供应商不得以任何行为影响磋商评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。

24.3在项目评审期间，代理公司将设专门人员与供应商联系。

24.4 代理公司和磋商小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。

25.评审过程中的的澄清

25.1项目评审期间，磋商小组有权要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

磋商小组并非对每个供应商都作澄清要求。

25.2需要供应商进行澄清、说明和更正的，磋商小组将通过苏采云系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和更正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

25.3接到磋商小组澄清、说明和更正要求的供应商如未按规定做出澄清、说明和更正，其风险由供应商自行承担。

26.对响应文件的审查

26.1响应文件审查分为资格审查和符合性审查。

26.1.1 资格审查：由磋商小组依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备参加磋商的资格。

本工程专门面向中小微企业采购，只接受中小微企业投标，供应商须提供《中小企业声明函》。

根据《关于开展建筑业企业资质动态监管工作的公告》([2018]第6号)、《关于建筑业企业资质动态监管不合格企业参加招投标相关事宜的复函》(苏建函建管[2019]233号)，资格审查时，若供应商在投标截止时间前供应商资格要求资质的核查结果为不达标，仍在公示期的，将作为资格审查不通过处理，企业动态资质查询信息以江苏省建筑市场监管与诚信信息—体化平台发布的信息为准。

磋商小组在进行资格审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备磋商资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

26.1.2 符合性审查：依据磋商文件的规定，由磋商小组从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

26.1.3 未通过资格审查或符合性审查的供应商，磋商小组将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，磋商小组将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

26.2在详细评审之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了磋商文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与磋商文件要求的条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。

所谓重大偏离或保留是指与磋商文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与磋商文件不一致，而且限制了合同中买方和代理公司的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离由磋商小组按照少数服从多数的原则认定。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3未实质性响应磋商文件的情形

26.3.1供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子响应文件的。

26.3.2供应商未按照磋商文件要求上传电子响应文件的。

26.3.3同一供应商提交两个（含两个）以上不同的响应文件或者最后报价的。

26.3.4供应商不具备磋商文件中规定资格要求的。

26.3.5供应商的最后报价超过了采购最高限价。

26.3.6不符合磋商文件中规定的实质性要求和条件的。

26.3.7供应商被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.3.8响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.3.9 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而磋商供应商所磋商产品不在强制采购范围内的。（磋商产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，磋商响应文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

26.3.10响应文件未按照磋商文件要求加盖CA电子公章的。

26.4未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理。

26.5如果响应文件实质上没有响应磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其成为实质性响应的文件。

26.6供应商在项目评审全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与代理公司及磋商小组联系。

27.磋商程序及评审方法和评审标准

27.1磋商程序

27.1.1对于通过资格审查和符合性审查的供应商，磋商小组将集中与单一供应商分别进行磋商。磋商小组通过苏采云系统向供应商发布“磋商函”，供应商应当按照要求在苏采云系统提交“磋商响应函”并加盖CA电子公章。

在磋商过程中，磋商小组可能根据磋商文件和磋商情况实质性变动的内容有：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将在苏采云系统中通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在苏采云系统中重新提交响应文件，并加盖CA电子公章。

27.1.2磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将在苏采云系统向所有实质性响应的供应商发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，在苏采云系统中向其发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求其在规定时间内提交最后报价。

最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购竞争性磋商采购方式理暂行办法》第三条第一款第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库[2015]124号）规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

27.1.3供应商未在磋商小组规定的时间内在苏采云系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖CA电子公章,否则视为未提交最后报价。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在苏采云系统中提交“退出磋商函”并加盖CA电子公章。

27.2 评审方法和评审标准

27.2.1评审方法。经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

本磋商文件所述综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。评审时，磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

27.2.2评审标准

见本磋商文件第五章规定。

27.3采购活动终止的情况

出现下列情形之一的，本次竞争性磋商采购活动将被终止：

27.3.1因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的。

27.3.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

27.3.3除本磋商文件第二章第27.1.2条第三款规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者最后报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

27.3.4在苏采云系统规定时间内成功解密电子响应文件的供应商不足3家的。

- 六、成交

28.确定成交单位

28.1磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。符合本磋商文件第二章第27.1.2条情形的，可以推荐2名成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

评审得分相同的，由采购人或者采购人委托磋商小组按照磋商文件规定的方式确定一个供应商获得成交供应商推荐资格，磋商文件未规定的采取随机抽取方式确定。

28.2采购人从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。采购人确定成交供应商后，代理公司将在“中国政府采购网、江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布成交结果公告，公告期限为1个工作日。

28.3若有充分证据证明，成交供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：

28.3.1提供虚假材料谋取成交的。

28.3.2与评审专家、采购人、其他供应商或者代理公司工作人员恶意串通的。

28.3.3向评审专家、采购人或代理公司工作人员行贿或者提供其他不正当利益的。

28.3.4恶意竞争，最后报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。

28.3.5不满足本磋商文件规定的实质性要求，但在评审过程中又未被磋商小组发现的。

28.3.6成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同或者未按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同的。

28.3.7将政府采购合同转包的。

29.质疑处理

29.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

29.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向代理公司或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

29.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日。

29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

29.2.3对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，代理公司、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

29.3质疑函必须按照本磋商文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加磋商，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

29.4 供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件、评审方法与评审标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向代理公司提出，由代理公司负责答复。

采购人及代理公司只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑。

29.5 以下情形的质疑不予受理

29.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

29.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

29.5.3 未参加磋商活动的供应商或在磋商活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

29.5.4供应商组成联合体参加磋商，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

29.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，代理公司有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

30.成交通知书

30.1成交结果确定后，代理公司将向成交供应商发出成交通知书。请成交供应商在成交结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载成交通知书。因系统存储空间有限，自成交结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载成交通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由成交供应商自行承担。

30.2成交通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

- 七、授予合同

31.签订合同

31.1签订合同

31.l成交供应商应当在成交通知书发出之日起三十日内，按照磋商文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

31.2磋商文件、成交供应商的响应文件及磋商过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3签订合同后，成交供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包形式履行合同,否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

32.标的物的追加

32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

33. 政府采购线上合同信用融资政策

33.1根据《转发江苏省财政厅 中国人民银行南京分行<关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知>的通知》（盐财购〔2021〕20号）规定，中标供应商如有融资需求，可持政府采购合同在线向相关金融机构（具体信息详见盐城市政府采购网“政采贷”栏目）申请贷款，相关金融机构按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务；具体操作流程请参考苏采云系统中供应商操作手册。

34、政府采购履约资金扶持政策

1、根据《转发江苏省财政厅 中国人民银行南京分行<关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知>的通知》（盐财购〔2021〕20号）规定，中标供应商如有融资需求，可持政府采购合同在线向相关金融机构（具体信息详见盐城市政府采购网浮动窗口“政采贷”栏目）申请贷款，相关金融机构按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务；采购人应当依法按时在“苏采云”系统中录入并公开政府采购合同信息，勾选“融资贷款”选项，并在合同签订、验收付款、账号维护等环节提供必要便利，持续降低参与政府采购的中小企业融资成本。

2、履约保证金

2.1在签订合同时，须向采购人交纳履约保证金（合同金额的10%）,于合同履行后无息退还。履约保证金用以约束成交供应商在合同履行中的行为，弥补合同执行中由于自身行为可能给采购人带来的各种损失。

2.2履约保证金缴纳方式：除单位基本账户缴纳的现金之外，采购人接受供应商以支票、汇票、本票、保函、政府采购电子履约保函（保险)平台（www.jsdzbh.com)在线申请履约保函（保险）等非现金形式缴纳或提交履约保证金。

2.3采购人对AA评级及以上政府采购供应商（需提供信用管理部门备案的第三方信用报告），降低履约保证金缴纳比例至合同金额的5%。

3、采购项目需满足的政府采购政策目标和具体支持对象

3.1政府采购促进中小企业发展，参加投标企业提供《中小企业声明函》（“中小企业划型标准”详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号) 、国家统计局关于印发《统计上大中小微型企业划分办法（2017）》的通知(国统字〔2017〕213号)。

3.2政府采购支持监狱和戒毒企业发展，监狱和戒毒企业视同小微企业，参加投标的监狱和戒毒企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，监狱和戒毒企业享受政府采购支持政策的要求详见《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

3.3政府采购促进残疾人就业，残疾人福利性单位视同小微企业，参加投标的残疾人福利性单位应当提供《残疾人福利性单位声明函》，残疾人福利性单位享受政府采购支持政策的要求详见《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3.4强制采购节能产品、信息安全产品，优先采购环境标志产品。依据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号），投标人提供的产品为节能产品和环境标志产品的，应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书（复印件）。投标人提供的产品属于信息安全产品的，应当提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书（复印件）。

3.5政府采购落实信用审查、信用承诺、信用报告政策，依据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库﹝2016﹞125号）、《关于在全市政府采购和招标投标领域使用信用记录、信用报告和落实信用承诺制度的通知》（盐公管办﹝2020﹞3号）、《关于在政府采购活动中应用第三方信用报告落实“信易购”应用场景的通知》（盐财购﹝2021﹞19号）。

3.6政府采购落实“政采贷”政策，依据《关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知》（苏财购﹝2021﹞82号）。

3.7政府采购落实《关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库﹝2016﹞205号）、《关于印发<商品包装政府采购需求标准（试行）>、<快递包装政府采购需求标准（试行）>的通知》（财办库﹝2020﹞123号）、《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购﹝2020﹞52号）。

3.8政府采购落实（苏财购﹝2022﹞51号）。

3.9政府采购落实《关于进一步优化政府采购营商环境的通知》（盐财购﹝2023﹞17号）。

3.10政府采购落实《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》 （苏财购﹝2023﹞65号）。

3.11政府采购落实财政部办公厅  住房和城乡建设部办公厅 工业和信息化部办公厅《关于印发<政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策项目实施指南>的通知》（财库办﹝2023﹞52号）。

3.12本文件中若涉及数据中心采购，应按照《<绿色数据中心政府采购需求标准（试行）>的通知》（财库〔2023〕7号）执行。

# 第三章  合同条款及格式

以下为成交后签定本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与中标人结合本项目具体情况协商后签订。

- 政府采购合同（合同编号）

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就 义丰零碳产业园展厅建设项目 及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

1、项目内容：

1.1项目名称：义丰零碳产业园展厅建设项目

1.2 项目地点：盐都区大纵湖镇境内

1.3 项目规模、内容及需实现的功能：义丰零碳产业园展厅装饰布展总面积约700㎡（详见建筑图纸，如图纸与现场实际不符，以现场为准），产业园致力于打造集绿色能源生产、零碳技术研发、循环经济示范、环保产业集聚于一体的综合性园区。本次展厅旨在通过直观、生动且富有科技感的展示手段，全面呈现园区的零碳理念、产业布局、技术创新成果以及未来发展规划，向参观者传递零碳生活与生产方式的重要性和可行性，提升园区的知名度与影响力，促进招商引资和产业合作交流。展厅建设功能区要求有开放会议区、商务洽谈区、会客区、水吧区、智慧平台管理系统区、园区展示区等各功能区。要求投标人按采购人提供的义丰零碳产业园展厅平面现状示意图（电子档）合理布置。

1.4采购范围：

1.6.1设计：包含但不限于本次招标范围内的施工图设计、变更设计、图审报审及设计交底、施工过程中的设计咨询、变更、竣工验收等设计配合服务等，设计内容包含（但不限于）：本次招标范围：开放会议区、商务洽谈区、会客区、水吧区、智慧平台管理系统区、园区展示区等各功能区，展陈（包括但不限于）：展陈空间整合、展线规划、平面布局、展厅吊顶、地面、墙面设计，展墙、展版、各级展标、文字、图片、图表等设计，灯光、多媒体、音效影视文件等设计，照明电气工程（含展览专业灯光照明）等设计。

1.6.2采购：满足设计使用功能要求的所有材料、设备等的采购、安装、调试。

1.6.3施工总承包：包括招标范围内的所有装饰及布展施工（详见设计范围）。主要包括开放会议区、商务洽谈区、会客区、水吧区、智慧平台管理系统区、园区展示区等各功能区装饰及布展施工。包括但不限于：展陈空间整合、展线规划、平面布局、展厅吊顶、地面、墙面设计，展墙、展版、各级展标、文字、图片、图表等设计，灯光、多媒体、音效影视文件等设计，照明电气工程（含展览专业灯光照明）等施工。

2、合同金额：

2.1 本合同金额为：人民币（大写       元整）（¥          元）。

其中设计费：人民币（大写           元整）（¥          元）

施工费：人民币（大写           元整）（¥          元）

设计费采购固定总价的方式，按期完成设计，设计成果经采购人确认后总价不做调整。

3、工期：

3.1合同签订后30 日历天内完成方案深化设计、施工图设计及施工，并保证竣工验收，确保项目招标范围内的所有工作内容按投标文件承诺的工期要求竣工验收并交付使用。如因乙方的原因延误工期的，应承担违约责任。

3.2乙方必须确保总体工期目标，除甲方明确提出停工要求的，乙方不得以任何理由延迟工期，每延迟一天（5天以内），将向甲方支付2000/天的违约金，超过5天以上，每超过一天，将向甲方支付5000/天的违约金。

3.3按上述工期要求发生的抢工费用包括在投标总报价中。

4、质量：

4.1设计按国家及省市现行规范文件和有关采购人要求执行（包括防火）；施工满足国家现行“合格”标准。项目确保按规范和标准验收，且达国家合格标准。

4.2实际施工过程中，如果达不到承诺质量标准，乙方必须无偿整改达到承诺质量标准，另按合同价的3.0%向甲方支付违约金，直接从本项目的履约保证金或工程款中扣除；若整改后仍达不到承诺质量标准的，按合同价的5.0%向甲方支付违约金，直接从本项目的履约保证金或工程款中扣除。由此造成的工期延误将不予顺延，给甲方造成实际损失的还将承担经济赔偿责任。

4.3工程质量应达到质量检验评定标准的合格条件，质量标准须达到投标时承诺质量标准。乙方应认真按照现行有效的标准、规范和设计的要求以及甲方、监理工程师发出的指令要求组织施工单位施工，同时应符合国家的相关质量验收管理规定。除政府部门依照法律法规进行的监督检查以外，甲方或其代表以及甲方委托的质量检测部门还可在工程施工期间对本项目建设随时进行监督检查，乙方必须配合做好相关工作。甲方及甲方委托的质量检查部门有权配派代表对本项目的建设过程实施跟踪，并参加定期的进度、质量会议，遇有问题书面向乙方提出。签署监督、检查等以不影响工程施工为前提。

4.4甲方发现项目存在质量问题时，有权要求乙方采取有效措施进行整改。甲方或监理单位就工程质量存在的缺陷通知乙方，乙方应当采取必要的整改措施予以补救，若不立即予以补救，甲方有权要求第三方予以补救，相关费用按双倍发生的费用在履约保证金中扣除。

4.5非甲方原因，质量整改所发生的费用不予增加，工期也不予顺延。

5、材料设备及施工要求

5.1材料设备供应：本项目所有材料均由乙方自行组织采购。凡由乙方采购的材料，乙方应按照设计要求、技术标准及招标文件的约定采购符合上述要求的材料。并向甲方提供质量保证书、出厂合格证及现场抽样检测报告等证明材料，对材料质量负责。如不符合质量及技术标准要求或规格有差异的，乙方应按甲方要求的时间将不符合要求的材料运出施工场地，重新采购符合要求的材料。若已使用，由乙方负责整改处理，确保达到要求的质量目标。因使用不符合要求的材料对项目造成的损失由乙方负责，由此延误的工期不予顺延。

5.2投标人中标后必须严格按设计方案、施工图纸、招标文件、工程量清单等要求提供本项目设备材料的样品，供甲方比较选择确定，以保证选用质优价好的材料用于本项目，同时防止出现以劣充优，以次充好，谋取不正当利益的情况，请各投标人在主材报价时本着诚实信用的原则按实际情况予以报价，同时甲方有权对设备材料生产基地进行实地考察，乙方须无条件予以配合，乙方提供的设备材料样品经甲方书面同意后方可进行批量采购。在施工前或施工过程中，甲方要求调整、变更材料品种，乙方应无条件认可，其变更后的材料价格由甲方签证认可确定。设备材料进场交货、验收必须由该品牌的投标人到场参加。

5.3乙方在施工中偷工减料的，使用不合格的建筑及布展用材料、建筑构配件和设备的，或者有不按照工程设计图纸或者施工技术标准施工的其他行为的，责令改正，结合相关法律法规规定，处以合同总价5%的罚款；造成工程质量不符合规定的质量标准的，负责返工、修理，并赔偿因此造成的损失；情节严重的，责令停业整顿，降低资质等级或者吊销资质证书。

5.4乙方未对建筑材料、建筑构配件、设备等进行检验，或者未对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料取样检测的，责令改正，处1万元以上5万元以下的罚款；情节严重的，责令停业整顿，降低资质等级或者吊销资质证书；造成损失的，依法承担赔偿责任。

5.5总体要求：

装饰材料必须经甲方确认后进行选购，材料必须符合招标文件和有关图纸的设计要求，必须保证为没有缺陷的优等品，投标人必须提供材料的有关试验报告以确认材料的质量。

灯具（包括射灯、筒灯、光源等），由投标人提供样板经甲方确认。

所有产品必须取得国家权威机构相关产品检测报告及消防部门颁发的合格证书。根据《建筑内部装修设计防火规范》的要求。

乙方需核准所有色彩材料（涂料、木饰面、喷涂等），应提前调制小样以供甲方确认。

需提前订造、订制的涉及色样材料或半成品（饰面），乙方应提前联系好投标人或由乙方配合提供相应制作方案以达到甲方所设想的效果。

涂料：涂料的品种、颜色应符合设计要求，并应有产品性能检测报告、环保认证和产品合格证书。涂料工程所用的涂料和半成品，均应在其有效期内使用。涂料中不允许人为添加甲醛及甲醛聚合物和含有重金属的化合物。

木材：表面装饰木料属符合国际标准的AAA级产品。装饰木方（国产和进口），要选用与表面饰板相同颜色的A级产品。含水量要控制在15%以内。木饰面购后应作底漆保护处理，避免弄污饰面或填充了应有的凹凸纹理。木材应通过环保检测符合要求。

所有玻璃胶采用中性的（密封胶或结构胶），所有弧形玻璃或弧形订做材料，需提前放线复尺后才能订做，所有无压线的玻璃都要精磨直边、钢化。

所有镜面除图纸标注外均为6mm厚，车直边。

所有厚夹板除图纸标注外均为12mm厚。

（1）天花

除图纸标注外，所有平天花部分均采用热镀锌轻钢龙骨，12厚纸面石膏板。吊顶主龙骨厚度不低于0.6mm；次龙骨及横撑龙骨厚度应不低于0.5mm。

造型天花部分（包括跌级、灯槽、弧面、拱形等）采用木骨架或定造成型，木骨架应作防火处理，夹板采用防火夹板，不同材质应软性连续，以防开裂。

吊杆应通直并有足够的承载能力，当预埋的吊杆需要接长时必须搭接焊牢，焊缝饱满。吊杆距主龙骨端部距离不得大于300mm，当吊杆长度大于1.5 m时，应设置反支撑。

次龙骨间距应不大于500mm，板材的接缝处，应安装横撑龙骨。

重型灯具、吊扇、风道口应按设计要求预先设置与结构固定，不得与轻钢龙骨连接。

所有露明铁件均应进行防锈处理。

天花乳胶漆采用二遍腻子，每道腻子均须打磨一遍。面漆三遍成活，第一遍刷完干燥后复补腻子，在干燥后用砂纸磨光；第二遍涂料漆膜干燥后，用细砂纸打磨；第三遍涂料一次成活。

（2）墙面

木骨夹板造型除对骨架作防火漆处理外，还应对底墙作必要的防潮、防白蚁处理。

石材面：结构为砼或砖砌体或钢架挂网批荡，应采用16＃铜丝固定。如在夹板底粘贴应采用云石胶固定。规则板岩部分采用勾缝，乱拼的采用密缝处理。

木饰面：12厘厚防火夹板底或木骨防火夹板底（5mm夹板底），面粘贴饰面板。

光镜面：为确保镜面防潮不发霉，必须在装镜的位置抹防霉漆。镜底贴9厘厚夹板。砖墙（结构层）及板底沥青油2度，镜背贴玻璃防潮纸，镜周边喷防锈剂保护膜贴。3厘厚双面胶纸定位，透明玻璃胶封镜边（特别注明其它颜色除外）。

挂镜：周边喷防锈保护膜，装饰夹固定。

喷砂面玻璃：按设计图纸喷砂，所有喷砂玻璃面均喷玻璃光油保护。

砂钢、镜钢面：夹板底粘贴固定。

乳胶漆喷涂面：采用二遍腻子，每道腻子均须打磨一遍。面漆三遍成活，第一遍刷完干燥后复补腻子，在干燥后用砂纸磨光；第二遍涂料漆膜干燥后，用细砂纸打磨；第三遍涂料一次成形。对于质感涂料，所有骨浆的喷涂，必须颗粒均匀，密度一致。

瓷片：贴面平整、干爽，用白水泥或强力瓷片胶粘贴。

木料：所有木料须尽早订购并送达工地，以便风干及定型。门框应避免有任何裂痕、生熟节眼、深浅色。所有木料（角线、脚线、门框等）均须做防虫处理（虫胶漆开防蚁剂）。所有掩门需加装门碰，位置由设计现场定位。

抽屉、地柜、层板：所有抽屉板边、地柜、内外侧板、层板边均设5厚实木封边。柜内板面及层板均油漆2度（有具体设计除外）。

钢结构件：按设计要求选用国标产品，角铁须经热镀锌处理，所有的焊接口要打磨平整，用喷锌漆封面防锈。

铁花、锻件：所有铁花的焊口必须打磨平整，曲线应流畅，并做好防锈处理。

壁纸：壁纸、壁布的品种、颜色和图案应符合设计要求，并附有产品合格证；所有布料，墙纸应是半年内产品，不长霉不老化并具有一定防火性能；胶粘剂应按壁纸和壁布的品种选配，并应具有防霉、耐久等性能；各幅拼接横平竖直，拼接处花纹、图案吻合，不离缝，不搭接，距墙面1.5m处正视，不显拼缝；壁纸、墙布边缘平直整齐，不得有纸毛、飞刺。

（3）地面

木地板：选用零甲醛含量，表层涂层均匀、透明度高，具有良好的阻燃性和耐磨性的产品；木地板应为同一优质树种实木，表层应无死节、活节、开裂、腐朽、菌变、曲翘等缺陷；木地板表面的粘接应严密合缝、平整。

地毯：地毯的品种、规格、色泽、图案应符合设计要求，衬垫和收口，交接材料必须符合现行有关标准和产品说明书的规定。

地面砖及石材：釉面砖、无釉面砖均应为优等品，表面应光洁，质地坚固，尺寸、色泽一致，不得有暗痕和裂纹，其性能指标应符合现行国家标准规定，吸水率不得大于3％；所有地面砖、石材板按设计局部分块，均须以专业机械切割，须平整、无崩口；地面拼装材料填料颜色：原则为浅色的用白水泥填缝，深色的用相近色或黑水泥填充，特殊要求以设计师提供色板为准。规则板岩部分采用密缝，乱拼的采用勾缝处理；所有地砖、石材板按设计局部分块，均须以专业机械切割，须平整、无崩口。

（4）管线

电线套管应采用阻燃塑料管或热镀锌钢管，导线采用铜线。

穿管敷设时，管线不得有接头和扭节。电话线、闭路电视线、通信线等不得安装在同一管线中。

插座、开关应安装牢固，四周无缝隙。插座、开关离地面应不低于200mm。照明灯开关距地高度宜为1.3m。开关不宜装在门后。插座、开关位置高低应保持在同一水平线，目测无明显偏差；面板应无污迹。1.5m以下安装的插座应采用防触电保护措施的插座。

吊平顶内的电器配管，应按明配管的要求，不得将配管固定在平顶的吊架或龙骨上。灯头盒、接线盒的设置应便于检修，并加盖板。使用软管接到灯位时其长度不宜超过1m。软管两端应用专用接头于接线盒，灯具连接应牢固。金属软管本身应做接地保护。各种强弱电的导线均不得在吊平顶内出现裸露。

面向电源插座的相线和零线为右相左零，有接地孔的插座，其地线插孔应为上方位置，接地应可靠，开关插座应安装牢固。

5.6施工及验收规范

应符合现行国家、行业及江苏省、市等相关技术标准及规范，包括但不仅限于下列规范（如有替代，以现行最新规范为准）：

建筑装饰装修工程质量验收规范（GB50210-2001）；

建筑工程施工质量验收统一标准规范（GB50300-2001）；

建筑内部装修设计防火规范(GB50022-95)；

民用建筑工程室内环境污染控制规范（GB50325-2001）；

室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量（GB18580-2001）；

其他相关法律、法规

5.7施工管理要求

（1）乙方已充分考虑，交叉施工对本项目施工区域、施工顺序、施工相关节点的影响。并承诺，在投标阶段已经充分考虑施工区域的调整、交叉施工对工期影响的风险并已经采取积极措施，保证按招标/合同约定工期、质量要求移交交付物。

（2）乙方在施工过程中须沟通协调，因缺少沟通协调而造成的一切后果（如延误工期）等，将由乙方负责。

（3）本项目工期为合格项目完成日期，已含检测/不合格处理/验收等时间和节假日、阴雨天、前期准备时间；台风、地震等不可抗拒的因素除外。

（4）甲方可能根据现场项目实际状况和需求，对施工工期、承包范围做调整。乙方须无条件配合、执行，并按照有关约定按期、保质的完成施工任务。

（5）乙方接开工通知后，须在2天内上报详细的施工进度计划（人、机、料等）、分项技术方案和安全文明施工方案，不按时报该计划，乙方应支付甲方违约金2000元。

（6）乙方施工期间需要上报每周计划，不按时报该计划，乙方应支付甲方违约金500元，周计划是甲方对乙方施工进度的重要考核目标，若乙方不能完成周计划的90％（含），将给予1000～3000元（人民币）的阶段违约处罚，如若总的工期没有拖延，则撤销阶段违约处罚，如若总的工期拖延，则按照拖延天数还要追加违约处罚。

（7）甲方要求的总进度计划并不完全保证乙方能按所定的进度计划连续不断的施工，假若因实际施工情况而需要对有关进度计划作出修改时，乙方须予以配合及不能为此而作出任何的索偿。

（8）乙方在整个施工过程中应按实际情况不断修订其工作进度计划以配合。

（9）需要进行检测或验收的材料及分项工程，必须在专业和相关法规规定检测基础上达到设计要求和相应的国家规范要求，并应保证在检测和申请政府部门进行验收时，做到一次性验收成功。

（10）乙方若对甲方提供的设计和施工要求等任何要求存在意见，必须与甲方进行沟通并获书面认可后，方可修改要求进行实施。否则，无论是否影响工程质量，均视为质量问题。

（11）乙方有义务复核和发现已完工的部分存在的专业性问题，并及早提交甲方代表。

（12）乙方若在施工期间出现质量问题，而又不能及时整改，必须承担每处人民币500～5000元的违约处罚。

（13）场地移交：具备进场条件后，乙方提出申请，由甲方按现状组织移交给乙方，确定无误后双方签订书面移交手续。移交后，移交范围中包含的各项内容管理责任由乙方负责，若有损坏，乙方负责赔偿。

（14）审图意见：乙方在进场后2天内，必须对甲方提供正式图纸进行详细审查，并提交书面的审图意见。审图意见经甲方书面回复后，将作为图纸的修改意见或补充要求。

（15）成品保护：乙方自行负责工程的成品保护及巡查看管直至通过验收并移交，施工过程中如有损坏，乙方负责恢复维护。

（16）材料样板：乙方所使用任何材料，必须提前提供实物样板，并取得甲方书面确认后，方可使用。

（17）乙方必须充分考虑到如下雨、其他专业工序交叉作业、夜间施工噪音控制等全部因素对工期的影响。除非甲方要求，乙方不得因包括但不限于上述任何因素而要求工期顺延，不得因上述因素要求额外签证。

（18）乙方应在进场2天内报送详细的进度计划并经甲方审批。

（19）各投标人的投标所用主要材料或固定全费用单价项目等与甲方提供的有增减时，应在投标报价表中自行增加，列出明细注明清楚。

（20）乙方须保持畅通的沟通渠道，且服从甲方的统一协调。

（21）为使获得更佳的工程施工，本乙方须按照甲方代表发出的指令对有关安排做适当的调整而不能额外收取任何费用。

（22）如果乙方以找不到材料为由，要求更换材料和施工工艺，如果严重影响整体工程，甲方有权追究其责任，并相应给予惩罚，甲方可视情节严重程度单方终止合同，已完工部分按结算价的60%计算。

（23）乙方不得以任何理由将本项目转包他人，一经发现，甲方有权随时解除合同，由此造成的责任和全部损失由乙方无条件承担。

（24）乙方必须充分考虑到各种因素对工期的影响。除非甲方要求，乙方不得因任何因素而要求工期顺延或要求额外签证。

（25）乙方必须遵守现行有关安全防护规范及相关安全文明施工要求，做好安全文明施工，如因管理不到位造成的一切安全问题，其责任及发生的相关费用均由乙方承担，与甲方无涉。并且甲方有权追偿由此而带来的全部损失。

（26）乙方应采取有效措施，对其施工的范围内的材料、成品、半成品保护负全部责任，乙方负责承担在施工过程中对现场成品产生破坏、污染所引起的返工维修、更换等所有费用。

（27）施工期间引起一切罚款、矛盾、投诉（含有可能对周边单位影响的投诉）均由乙方自行解决并承担相关费用。由此对工期造成影响、社会负面影响的，甲方还将保留对乙方索赔的权力。

（28）乙方必须服从甲方的管理，向甲方报送进度计划，按照甲方的要求和安排组织施工。

（29）要求乙方的现场施工人员佩带安全帽，否则，甲方有权禁止乙方人员进入工地，每发现一次，罚款100元/人次。

（30）本要求未提及到内容，按有关国家规范、标准执行。

（31）人员住宿与办公：由乙方在场外自行解决，工地不允许住人。

（32）材料堆场与仓库：由乙方根据场地情况布置堆场，并负责保管，因保管不善造成损坏或损失均由乙方自行负责。

（33）政府相关要求：乙方应执行包括但不限于环境保护等相关规定，若引起罚款、投诉均由乙方自行解决。如对甲方造成社会负面影响，甲方有权进行索赔。

（38）施工中产生的建筑垃圾必须日产日清，保证施工现场的整洁。否则甲方有权委托其它单位进行清理，费用从乙方工程款中直接扣除，并有权进行人民币500～5000元的相应处罚。场地移交后，施工区域的垃圾管理责任由乙方负责。

6、付款方式：

6.1、合同签订后一个月内预付合同金额的10%；

6.2、项目竣工验收合格后付至合同金额的40%；

6.3、项目竣工验收合格满一年后经审计付至审定价的70%；

6.4、项目竣工验收合格满两年后按审定价付清余款。

7、结算方式：

7.1、结算方式：本项目除设计费采用固定总价包干外，其他采用全费用综合单价结算，投标所报单价为最终结算单价，合同实施过程中，因特殊原因并经甲乙双方协商同意，乙方所报单价在合同实施期间无论材料价格是否涨跌、政策性文件是否调整，投标单价不予调整，工程量按甲方审核通过后的最终实施方案及施工图纸按实际进行调整。

7.2、竣工结算价=中标单价*实际数量±合同约定可调整的价格。

7.2.1采购数量增加或减少的，其综合单价按投标报价文件中相应综合单价执行。变更数量根据现场实际情况及甲方通知执行。

7.2.2合同约定可调整的价格：

7.2.2.1因非乙方原因的项目变更（含设计变更），造成增加新的清单项目或造成采购货物的规格、型号等发生变更时，除合同另有约定外，应按照下列办法确定：

①投标报价文件中已有适用的综合单价的，按投标报价文件中已有的综合单价确定；

②投标报价文件中已有类似综合单价的，参照投标报价文件中类似的综合单价确定；

③投标报价文件中没有适用或类似于变更项目综合单价的，或投标报价中相关价格、标准混乱或无法鉴别的，其相应综合单价由乙方提出，经甲方或其委托的审计单位审定，按中标下浮比例同等下浮结算。

新组单价的人、材、机采用施工期间《盐城工程造价》中主要建筑安装材料指导价的平均价，该指导价缺项部分执行施工期间同期《盐城工程造价》建筑材料市场指导价及信息价（优先执行指导价）的平均价。

在市场指导价和信息价上均没有的材料价格，经甲方、乙方、监理单位、造价咨询单位共同会办或组织供应商经过竞争性谈判或询价后确定该项材料价格（含税），该价格不再计取其他任何费用，也不再下浮。

中标下浮率=【1-中标价/甲方最高限价】×100%。

④变更导致实际完成的变更工程量与已标价工程量清单中列明的该项目工程量的变化幅度超过15%的，由乙方提出适当的单价，经甲方或其委托的审计单位审定，按中标下浮比例同比下浮结算；

乙方需服从甲方对项目的合理设计变更，如因设计变更增加费用，由双方共同确认。

如果本项目的变更指示是因乙方过错、乙方违反合同或乙方责任造成的，则这种违约引起的任何额外费用应由乙方承担。

7.2.2.2结算审核时如发现乙方存在以下情况，甲方有权调减合同价款：

①本项目招标范围、项目采购需求内有的，不管投标报价时是否包含，只要未实施的，结算时甲方有权扣减该项价格。

②投标时有该项工程量，但设计图纸及施工时均无该工作内容，有权取消该项工程量的报价，对结算价款进行调减。尽量控制设计变更发生，确需调整分部分项内容、设计变更相关分部分项内容，该增项由甲方签证进入价款结算。

③投标报价按投标人的深化设计方案进行报价，但甲方对涉及方案进行了调整导致合同价款调减的，结算时采购人有权扣减该项价格。

④中标人应保证施工成品的最后效果与采购人要求的档次和效果一致，如达不到或擅自变更降低要求的，采购人有权对达不到效果的部分价格进行扣减并进行处罚。采购人同意调整方案的除外。

7.2.3双方约定合同价款不予调整的情形，包括但不仅限于下列情形：

①本项目招标文件中招标范围、第四章《采购需求》中有明确的内容，但乙方投标方案中漏项、缺项、少报的工作量均视同含在投标报价中，或者投标方案中有但投标分项报价表中漏项、缺项少报的也均视同含在投标报价中，乙方须按招标范围、项目采购需求及采购人的要求增加或调整，发生的费用不再另行计取。

②甲方对尚未布展及装饰部分提出修改内容，其总体范围及风格未作实质性增加，其投标总价不予增加。

③乙方使用的设备、货物质量等达不到甲方要求，甲方要求其更换品牌或甲方对部分产品进行更换，其产品价格基本相同或在同一档次上的产品，其投标总价不予增加。

④乙方的最终深化设计文件若评审不通过，乙方应按评审意见对设计文件无偿进行调整和修改，直至通过评审。

⑤甲方提供的规格、参数要求如果存在明显错误或疏忽，乙方作为合格的供应商应当发现并及时通知甲方。如果乙方不能发现或发现后不及时通知甲方，由此引起的停工索赔与返工经济签证甲方不予认可，对应的结算价款不予调整；

⑥因乙方自身原因导致的项目变更、返工，造成合同价款增加的，不予调整；

⑦项目变更、签证资料必须及时经甲方签署确认。不符合此项要求的价款不予调整；

⑧签证内容不全、与事实不符或不合技术标准、规范要求及已在招标文件要求计入投标报价范围的不予调整；

⑨乙方供货及安装过程中遇到的一切地方矛盾及由此发生的费用与甲方无涉，均由乙方自行负责，费用含在投标报价中。

⑩招标文件中规定的其他不予调整合同价款的情形。

8、安全、文明施工：

8.1乙方进场后，必须服从甲方和监理单位对施工场地总平面的规划，服从甲方和监理单位的统一调度和指挥。如出现不服从管理和下列现象的，甲方将视情节轻重认定乙方是否违约，并根据情况要求乙方承担违约责任，支付违约金。

8.2项目必须确保安全，乙方自行承担项目施工过程中的工程质量、任何状况下的安全责任。本项目施工期间发生的一切安全事故，其责任由乙方承担。非甲方原因，发生的一切问题和责任与甲方无关，相关一切费用或民事、刑事责任均由乙方自理。若乙方不能及时处理所发生的问题和责任，并且影响到项目进度时，甲方有权处理相关事务，所发生的费用在支付工程款时扣除。同时凡发生安全责任事故的，乙方除需缴纳建设主管部门罚款以及赔偿受害者外，还需向甲方交纳同等金额的罚款。

8.3施工过程中如遇管线、电缆等破坏修复费用、施工过程中及保修期内未及时修复而发生的一切安全责任，均由乙方自行承担。

8.4施工现场应在适当位置悬挂施工标准和文明施工标语，危险区域应当设置危险警示标牌和警示灯。现场围护要求坚固、稳定、整洁、美观，施工现场车辆应当采取有效措施，确保不污染其他区域环境。由于乙方疏于采取文明施工措施所造成的必要费用的支出，应由乙方支付，乙方未支付或迟延支付的，甲方可从履约保证金或到期工程款中予以扣除。

8.5乙方在施工中污染周围环境、施工噪音干扰他人等所引起的政府职能部门罚款或停工整改或引起周围居民纠纷和索赔时，其所有发生的费用与损失将全部由乙方自行承担。

8.6乙方应负责整个场地的安全文明卫生管理，做到文明施工、保持施工场地清洁。本项目所有施工建筑垃圾均应全部清运出现场。服从甲方、监理单位及相关主管部门的管理要求，主动协调、解决问题，若在施工期间出现因场地不清洁等违反文明施工管理规定的情况，所发生的一切费用均由乙方承担，同时还需接受甲方每次3000元的罚金。

8.7甲方将定期对乙方的施工质量、安全、文明施工进行检查，如发现工程现场及生活区内安全、文明施工管理较差的，有权要求乙方整改并通报批评，如发生三次通报批评情况，可按照合同总价0.1%对乙方处以违约金。

8.8严禁在施工现场焚烧垃圾,如发现一次, 可按照合同总价0.2%对乙方处以违约金。进入施工现场的所有施工人员必须带好安全帽,如发现有一人次进入施工现场未带安全帽,甲方则按50 元/人次对乙方处以违约金,如一天发现3人以上进入施工现场未带安全帽, 甲方则按200元/人次对乙方处以违约金。

8.9乙方不得在施工现场发生打架、斗殴、偷窃行为，发生一次，甲方可对乙方处1000元/次违约金。

8.10施工过程中须考虑成品保护措施费用以及材料运输过程中防尘、密闭运输、安全等措施费用及与建设、城管等部门之间的矛盾协调、处罚及应上缴的相关规费等费用，乙方须自行考虑，与甲方无涉。

8.11乙方竣工清场前，必须将现场的建筑垃圾及生产、生活等临时设施拆除、清运出施工现场，并运至甲方指定地点，否则甲方有权让第三方代为实施，但所发生的费用由甲方直接在乙方到期工程款中扣除。

9、保修及服务：

9.1乙方负责本项目的维护、坏损材料设备的更换等维修保养，应结合本项目的具体情况，制定详细的维护计划，并经甲方认可同意。

9.2本项目质量保修期为两年，质保期起算日：经验收合格后，双方办理正式移交手续并从次日起开始计算质量保修期），在此期间，乙方应无偿负责本项目的维保（维修和保养）、坏损材料设备的更换（人为破坏除外）和技术支持等。质量保修期满后，乙方有义务继续承担本项目的维保（维修和保养），可合理收取相关费用（甲方和乙方将在双方合作情况的基础上协商确定）。

10、分  包

10.1除国家规定必须具有专项资质施工而乙方本身无相应资质的工程可分包外，其余项目甲方不允许乙方将工程转包和违法分包给任何第三方，如发现转包或违法分包行为，限令改正，否则甲方有权立即终止合同。

11、违约责任

11.1甲方或乙方如违约，应按《中华人民共和国民法典》和招标文件的约定承担其违约责任，赔偿因其违约给对方造成的损失。

12、不可抗力

12.1  如果甲、乙双方中任何一方由于战争、严重火灾、水灾、台风和地震以及其他经甲、乙双方同意属于不可抗力的事故，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。

12.2  受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后尽快以电报或电传通知另一方。如果不可抗力影响时间延续120天以上的，甲、乙双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

13、履约保证

13.1  本项目在签订合同时，须向甲方交纳履约保证金（合同金额的10%）,于合同履行后无息退还。履约保证金用以约束乙方在合同履行中的行为，弥补合同执行中由于自身行为可能给甲方带来的各种损失。

13.2履约保证金缴纳方式：除单位基本账户缴纳的现金之外，采购人接受供应商以支票、汇票、本票、保函、政府采购电子履约保函（保险)平台（www.jsdzbh.com)在线申请履约保函（保险）等非现金形式缴纳或提交履约保证金。

13.3采购人对AA评级及以上政府采购供应商（需提供信用管理部门备案的第三方信用报告），降低履约保证金缴纳比例至合同金额的5%。

13.4  如乙方未能履行合同规定的任何义务，甲方有权从履约保证金中得到补偿。

14、争议

14.1本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的，任何一方均可向项目所在地人民法院起诉。

15、其他

15.1乙方负责本项目的施工协调、矛盾处理，并承担由此发生的一切费用；甲方不承担任何费用和责任，工期不顺延。

15.2甲方有权监督和管理项目的方案设计、施工、安装、调试、验收等各项工作，乙方必须接受并服从甲方的监督、管理要求，无条件提供中间过程工作成果。

15.3乙方在施工过程中，根据现场情况须留设备检修口的必须保留；否则，乙方承担一切责任。

15.4乙方采购产生的所有调研费、差旅费及所获酬金的税费自理；

15.5项目施工过程中项目负责人和投标时确认的项目部人员必须常驻现场实施施工管理，并参与甲方的日常考勤。中途项目负责人和项目部人员需离岗必须履行书面请假手续并经甲方同意。若未经甲方同意而擅自离岗的，将处以每人每天5000元的违约金，在支付工程款时从应付的工程款中扣除。若擅自离岗连续达7天以上的，经甲方提出仍未改正的，甲方有权终止合同，因此给甲方造成损失的，甲方将依法追偿。

15.6在施工过程中，乙方不得以材料、设备供货时其生产厂家不生产或无法购买为理由要求甲方更改材料、设备品牌，如该项材料、设备确实无法购买，甲方调研市场后可确定目前市场中最知名的品牌要求乙方组织采购并不予以调增结算价格，如乙方拒绝采购，由甲方自行组织采购，结算时按甲方采购价的1.5倍从合同价中扣除。

15.7根据项目技术要求，甲方保留对乙方部分自行采购的材料、设备更换品牌或重新采购的权利，乙方不得以该项材料、设备利润空间大而拒绝甲方重新组织采购，对甲方重新组织采购的材料，按甲控材料、设备进行结算，原材料、设备的价格按投标时的报价扣除。如乙方对甲方重新采购的材料不配合施工，甲方有权重新选择施工队伍，结算时按甲方与该施工队伍商定价格的1.5倍从合同价中扣除。

15.8本项目价款一律通过银行非现金结算。

15.9本项目竣工验收及竣工结算审计须按相关规定执行。

15.10甲方必要时安排队伍抢工时，所发生费用和责任均由乙方承担。

15.11乙方必须严格按经甲方及相关专家审定后的设计方案、施工图纸、招标文件、工程量清单等要求提供本项目主要设备材料的样品，供甲方比较选择确定，以保证选用质优价好的材料用于本项目。如未按招标文件约定，以次充优，擅自更换或使用假冒、贴牌产品的，必须全部无条件清退出场。所造成的一切责任和后果均由乙方承担，对于已发生的还将进行“以一罚十”的处罚。

15.12在本合同履行过程中，如乙方发生如下情形之一，甲方将视乙方严重违约，立即解除合同，乙方承担违约责任并承担由此造成的一切损失，乙方在现场的人员无条件退场，乙方在现场的设备和材料无条件供甲方使用，其设备和材料价值如有剩余,待双方商定或法院判决生效后7天内支付。

① 不同意本项目合同条件；

② 停工或拖延施工进度或影响施工质量；

③ 无正当理由，单方面要挟甲方提高合同价款；

④ 无正当理由，单方面要挟甲方给予某种补偿。

15.13乙方必须是所递交成果的合法权利人，且所用设计和施工工艺等知识产权不得侵犯他人知识产权。如有所递交成果侵犯他人知识产权的情况发生，由乙方承担相应法律责任和相关费用，甲方对此不承担任何责任。

15.15乙方所递交成果的设计构思和内容，受中华人民共和国相关知识产权法律、法规的保护。

15.16乙方所递交成果的知识产权属甲方所有，乙方享有署名权。

15.17本合同未尽事宜按《中华人民共和国民法典》和国家其他相关法律法规的有关规定协商解决。

15.18招标文件和投标文件作为本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

15.19施工过程中，甲方将对乙方在施工组织方案中承诺的所有内容进行严格考核，如发现乙方不能满足其承诺内容，甲方可要求乙方进行立即整改，严重的可直接清退其出场，同时履约保证金不予退还。

15.20  合同生效及其他：

15.20.1  本合同正本一式六份，具有同等法律效力，甲乙双方各执二份、采购中心及财政监管部门各执一份，经甲、乙双方签字盖章后生效。

15.22.2  如需补充合同内容，经协商，甲、乙双方应签署书面补充合同协议，该协议将作为本合同的一个组成部分。

甲方（盖章）：                       乙方（盖章）：

地址：                               地址：

法定代表人（签章）：                法定代表人（签章）：

授权代表（签字）：                   授权代表（签字）：

联系电话：                           联系电话：
日期：年   月   日                   日期：年   月   日

附件：

工程质量保修书

发包人(全称)：义丰零碳产业园展厅建设项目

承包人(全称)：

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就       签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：

本工程保修按中华人民共和国国务院279号《建设工程质量管理条例》等法律法规规定执行。

二、质量保修期根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为 5年；

3．装修工程为	2	年；

4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为 2年；

5．供热与供冷系统为 2	个采暖期、供冷期；

6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为2年；

7．其他项目保修期限约定如下：均为 2年

上述质量保修期约定的未尽事宜，按中华人民共和国国务院令第279号《建设工程质量管理条例》执行。

质量保修期自工程交工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

本总承包合同范围内缺陷责任期为24个月，缺陷责任期自各单项工程验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止并且质量保修期满无任何质量问题后，发包人应退还剩余的质量保证金。

四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、保修费用：保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：无。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程交工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人：（盖公章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）地	址：

年	月	日

承包人：（盖公章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）地	址：

年	月  	日

# 第四章  采购需求

1.1项目名称：义丰零碳产业园展厅建设项目

1.2 项目地点：盐都区大纵湖镇境内

1.3 项目规模、内容及需实现的功能：义丰零碳产业园展厅装饰布展总面积约700㎡（详见建筑图纸，如图纸与现场实际不符，以现场为准），产业园致力于打造集绿色能源生产、零碳技术研发、循环经济示范、环保产业集聚于一体的综合性园区。本次展厅旨在通过直观、生动且富有科技感的展示手段，全面呈现园区的零碳理念、产业布局、技术创新成果以及未来发展规划，向参观者传递零碳生活与生产方式的重要性和可行性，提升园区的知名度与影响力，促进招商引资和产业合作交流。展厅建设功能区要求有开放会议区、商务洽谈区、会客区、水吧区、智慧平台管理系统区、园区展示区等各功能区。要求投标人按采购人提供的义丰零碳产业园展厅平面现状示意图（电子档）合理布置。

1.4质量标准：设计按国家及省市现行规范文件和有关采购人要求执行（包括防火）；施工满足国家现行“合格”标准。项目确保按规范和标准验收，且达国家合格标准。

1.5工期要求：合同签订后30 日历天内完成方案深化设计、施工图设计及施工，并保证竣工验收，确保项目招标范围内的所有工作内容按投标文件承诺的工期要求竣工验收并交付使用。如因乙方的原因延误工期的，应承担违约责任。

1.6采购内容：

1.6.1设计：包含但不限于本次招标范围内的施工图设计、变更设计、图审报审及设计交底、施工过程中的设计咨询、变更、竣工验收等设计配合服务等，设计内容包含（但不限于）：本次招标范围：开放会议区、商务洽谈区、会客区、水吧区、智慧平台管理系统区、园区展示区等各功能区，展陈（包括但不限于）：展陈空间整合、展线规划、平面布局、展厅吊顶、地面、墙面设计，展墙、展版、各级展标、文字、图片、图表等设计，灯光、多媒体、音效影视文件等设计，照明电气工程（含展览专业灯光照明）等设计。

1.6.2采购：满足设计使用功能要求的所有材料、设备等的采购、安装、调试。

1.6.3施工总承包：包括招标范围内的所有装饰及布展施工（详见设计范围）。主要包括开放会议区、商务洽谈区、会客区、水吧区、智慧平台管理系统区、园区展示区等各功能区装饰及布展施工。

包括但不限于：新增10kV前置环网柜一座及新增八角井1座（此项内容施工图纸由采购人提供）、展陈空间整合、展线规划、平面布局、展厅吊顶、地面、墙面设计，展墙、展版、各级展标、文字、图片、图表等设计，灯光、多媒体、音效影视文件等设计，照明电气工程（含展览专业灯光照明）等施工。

10kV前置环网柜一座及新增八角井1座 项目特征：

- 结构砼强度等级为C25，基础垫层砼强度等级为C15（厚度 150mm）。外露部位贴瓷砖，规格、颜色与箱体配合协调。

- 地基处理按实际情况采取措施。

- 箱体尺寸 4500×1150（长×宽）具体以供货厂家提供的尺寸为准. 基础尺寸：（4500+1700）*1500*2300，具体施工按图纸实施。

- 电缆进出线埋管方向和数量应按实际情况确定。

- 爬梯位置应根据供货厂家提供的活动底板位置确定,钢爬梯 涂刷红丹两道、面漆两道。

- 通风窗采用百叶窗。 具体实施以施工图为准。

展陈空间整合、展线规划、平面布局、展厅吊顶、地面、墙面设计，展墙、展版、各级展标、文字、图片、图表等设计，灯光、多媒体、音效影视文件等设计，照明电气工程（含展览专业灯光照明）等施工。

设计任务书

1、工程名称：义丰零碳产业园展厅建设项目

2、工程地点：盐城市盐都区境内

3、工程要设计内容

义丰零碳产业园致力于打造集绿色能源生产、零碳技术研发、循环经济示范、环保产业集聚于一体的综合性园区。本次展厅设计旨在通过直观、生动且富有科技感的展示手段，全面呈现园区的零碳理念、产业布局、技术创新成果以及未来发展规划，向参观者传递零碳生活与生产方式的重要性和可行性，提升园区的知名度与影响力，促进招商引资和产业合作交流。对义丰零碳产业园展厅室内进行布置设计，按招标人要求，实现有开放会议区、商务洽谈区、会客区、水吧区、智慧平台管理系统区、园区展示区等各功能区，提交的设计成果符合相关要求。

4、设计范围：

包括但不限于以下内容：展陈空间整合、展线规划、平面布局、展厅吊顶、地面、墙面设计，展墙、展版、各级展标、文字、图片、图表等设计，灯光、多媒体、音效影视文件等设计，照明电气工程（含展览专业灯光照明），等设计。

5、设计依据

5.1义丰零碳产业园展厅平面现状示意图（电子档）；

5.2实施项目的相关文件；

5.3相关规范性文件要求（供应商自行收集）；

5.4本设计任务书及招标人要求

6、设计原则

6.1总体设计原则

6.1.1突出零碳主题

全方位解读：展厅内容需围绕零碳这一核心主题展开，从能源利用、产业结构、资源循环、生态保护等多个维度，全面展示园区实现零碳目标的理念、路径与成果。例如，设置专门区域介绍园区的可再生能源系统，如太阳能板、风力发电机等的布局与运行原理。

数据支撑：运用智慧平台管理系统准确的数据和图表，如碳排放量对比、能源消耗占比、可再生能源发电量等，直观地呈现园区在零碳发展方面的成效与优势，增强说服力 。

展示产业特色

产业链呈现：结合义丰当地的产业基础与发展方向，突出展示园区内具有零碳特色的产业，如高端装备制造、新能源汽车零部件、节能环保技术等产业的发展情况，包括产业布局、企业风采、产品展示等，体现产业与零碳的融合。

未来规划展望：对园区产业的未来零碳发展规划进行展示，如引入的新兴零碳产业项目、技术研发方向、产业升级目标等，让观众了解园区的发展潜力与前景。

6.1.2设计手法原则

科技感与互动性并重

运用前沿科技：采用智能中控系统等先进技术，为观众带来沉浸式的参观体验。利用智能中控系统实现对展厅内灯光、音效、展示设备的统一管理与控制。

设置互动区域：增加互动体验项目，如触摸式显示屏、互动沙盘等，使观众能够主动参与到对园区零碳知识与特色的探索中，提高他们的兴趣和参与度。

空间布局与流线合理

功能分区清晰：根据展示内容的不同，合理划分展厅的空间，如设置序厅、零碳成果展示区、产业发展区、未来规划区、互动体验区、休息区等，确保各个区域之间既相互独立又有机联系，使观众能够有序地参观浏览。

流线规划顺畅：设计合理的参观流线，避免观众走回头路或出现流线交叉的情况，同时要考虑到不同参观人群的需求和节奏，设置多条流线或灵活的参观路线。

6.1.3视觉表现原则

色彩搭配协调

体现环保理念：选择与零碳主题相契合的色彩方案，如以绿色系为主色调，搭配蓝色、白色等，营造出清新、自然、环保的视觉氛围，同时避免使用过于鲜艳或刺眼的颜色。

整体风格统一：保持展厅内色彩搭配的一致性和协调性，包括墙面、地面、展示道具、灯光等的颜色，形成统一的视觉风格，提升展厅的整体品质。

灯光效果适宜

节能与照明兼顾：采用节能型的照明设备，如LED灯等，在满足展厅照明需求的前提下，降低能源消耗。同时，合理运用灯光的明暗、色彩、角度等变化，突出展示重点，营造出不同的展示氛围。

避免光污染：控制灯光的亮度和照射范围，避免产生光污染，影响观众的参观体验和视觉健康。

6.1.4可持续发展原则

环保材料应用：在展厅的装修和展示道具制作中，尽量选用环保、可回收、可再生的材料，如天然木材、竹材、环保板材、织物等，减少对环境的影响，体现零碳理念。

后期维护方便：考虑展厅的长期使用和维护，选择质量可靠、易于维护和更换的展示设备和材料，降低后期运营成本和资源浪费。

6.1.5设计深度要求

应以可实施性、可指导施工进行设计技术方案响应，设计深度力求详尽。

- 投标时仅需提供能清晰表达设计理念和设计效果的方案效果图和投标人认为必须的局部、节点效果图以及投人认为报价所需的施工图。

- 中标后，中标人无条件接受招标人对设计方案的调整至通过审核方可进行正式施工图设计。

7、设计成果与设计要求及说明：

7.1设计要求

7.1.1空间布局

合理划分展厅的各个功能区域，确保参观流线顺畅、不交叉，避免参观者走回头路。各区域之间要有明显的过渡和引导，使参观者能够自然地从一个展示主题过渡到另一个展示主题。

序厅作为展厅的入口区域，要具有开阔的视野和强烈的视觉吸引力，能够引导参观者顺利进入展厅内部。其他展区的空间布局要根据展示内容的重要性和逻辑性进行安排，重点展示区域要给予足够的空间和突出的位置。

考虑设置适当的休息区域和交流空间，方便参观者在参观过程中休息和交流。休息区域可配备座椅、饮水机、宣传资料架等设施，并与展示区域有机融合，不影响整体参观氛围。

7.1.2展示陈列

根据展示内容的特点和需求，选择合适的展示方式和陈列手段，如实物展示、模型展示、图文展板、多媒体演示、互动体验设备等。展示方式要多样化，避免单一形式的堆砌，以增强展示效果的吸引力和趣味性。

实物展示要注重展品的选择和布置，突出展品的特色和亮点，同时要配备详细的文字说明和讲解设备，方便参观者了解展品的背景、功能和价值。模型展示要制作精细、比例准确，能够直观地反映展示对象的形态和结构特点。图文展板的设计要简洁明了、图文并茂，文字内容要通俗易懂、重点突出，图片要清晰精美、具有代表性。多媒体演示要结合展示主题和内容，制作高质量的视频、动画、互动软件等，运用声音、图像、文字等多种元素，营造出沉浸式的展示氛围。互动体验设备要具有趣味性、参与性和教育性，能够让参观者在互动过程中深入了解展示内容，同时要确保设备的操作简单易懂、安全可靠。

7.1.3室内装饰装修

整体风格要与零碳主题相契合，体现现代、科技、环保的设计理念。装修材料的选择要注重环保性能和可持续性，优先选用可再生、可回收、低能耗的材料，如竹木材料、环保板材、节能玻璃、水性涂料等，避免使用含有有害物质的材料，减少对室内环境的污染。

墙面装饰可采用环保涂料、壁纸、艺术造型墙等形式，根据不同展区的主题和氛围进行设计。地面装饰要选择防滑、耐磨、易清洁的材料，如环保地砖、木地板、地毯等。天花板设计要考虑空间的高度和采光情况，可采用吊顶、格栅、灯光膜等形式，营造出简洁、大气的空间感。同时，要合理规划天花板上的照明设备、空调通风口、消防设施等，确保其布局美观、功能完善。

在装修细节方面，要注重线条的流畅性、色彩的协调性和材质的质感对比，通过巧妙的设计手法营造出精致、舒适的室内环境。例如，在展示区域可适当运用金属线条、玻璃材质等元素，增加空间的科技感和时尚感；在休息区域可采用柔和的灯光、舒适的座椅和绿植装饰，营造出温馨、放松的氛围。

7.1.4多媒体互动系统

设计一套完整的多媒体互动系统，包括中控系统、内容管理系统、展示设备控制系统等，实现对展厅内所有多媒体展示设备的集中控制和统一管理。中控系统要具备操作简单、功能强大、稳定可靠的特点，能够方便工作人员对展示内容进行更新、切换和设备故障排查。

根据不同展区的展示需求，配备相应的多媒体展示设备，如LED大屏幕、触摸一体机等。这些设备要具备高分辨率、高亮度、高对比度等性能特点，能够清晰、生动地展示各种多媒体内容。同时，要确保设备的安装位置合理、视角舒适，不影响参观者的正常参观视线。

7.1.5灯光音响设计

灯光设计要根据展厅的空间布局、展示内容和参观流线进行规划，营造出适宜的展示氛围和视觉效果。采用多种照明方式相结合，如基础照明、重点照明、装饰照明等，突出展示区域的重点展品和关键信息，同时营造出层次感和立体感。例如，在主题形象墙和重要展示区域可采用重点照明，通过聚光灯、轨道灯等设备将光线聚焦在展品或展示内容上，增强其视觉冲击力；在休息区域和通道可采用基础照明和装饰照明相结合的方式，营造出温馨、舒适的环境氛围。

灯光的色温、亮度和色彩要根据不同展区的主题和氛围进行调整。例如，在零碳理念展区可采用冷色调的灯光，营造出科技、理性的氛围；在零碳生活体验区可采用暖色调的灯光，营造出温馨、舒适的家庭氛围。同时，要注意灯光的节能环保，优先选用LED等节能型照明设备，合理控制灯光的亮度和开启时间，减少能源消耗。

音响设计要满足展厅内的语音讲解、背景音乐播放和多媒体演示音效等需求。音响系统要具备良好的音质效果、声音覆盖均匀性和稳定性，能够清晰地传达语音信息和音效内容。在不同展区可根据展示主题和氛围播放相应的背景音乐，如在零碳能源展示区可播放一些轻快的科技音乐，在零碳生活体验区可播放一些舒缓的自然音乐，增强参观者的沉浸感和情感共鸣。同时，要合理设置音响设备的位置和音量，避免声音过大或过小影响参观者的参观体验。

7.1.6导览标识系统

设计一套完善的导览标识系统，包括展厅总平面图、区域指示牌、展品说明牌、安全警示标识等，为参观者提供清晰、准确的导览信息和安全提示。导览标识的设计风格要与展厅整体风格相统一，采用简洁、明了的图形符号和文字说明，易于识别和理解。

展厅总平面图要设置在展厅入口处或显眼位置，标注展厅的各个功能区域、参观路线、出入口位置、卫生间位置等信息，方便参观者规划参观行程。区域指示牌要设置在展厅内各个区域的交界处或通道口，指示不同展区的方向和名称。展品说明牌要设置在每件展品旁边，详细介绍展品的名称、功能、特点、背景信息等内容，文字说明要简洁易懂、重点突出。安全警示标识要根据展厅内的安全要求设置在相应位置，如消防设施附近、楼梯口、电气设备旁等，提醒参观者注意安全事项。

- 7.2设计成果

- （1）方案设计说明书：主要是构思及创意，各区域纲领性文字说明等。

- （2）图册文字内容要求：设计理念，功能定位，设计构思，各功能分区，设计重点、亮点说明，展示方案与工艺特色，重点功能区等。

- （3）图册图纸内容：

- 设计说明文本（对项目的理解、主题演绎、规划思路等）；

- 整体功能布局图；

- 总平面图，各功能区平面布局图、参观流线图；

- 各功能区总体效果图、配套服务设施布局图；

- 厅鸟瞰图及空间轴侧图；

- 重点展项展品陈列效果图、图文系统概念方案（含版式、规格、材料等）、彩色立面图、展项组合分析图；

- 表达展陈设计意图等其他图纸。

- 成果必须符合国家和本项目所在地区的法律法规以及相关规定；

- （4）图纸设计要求：平面图、效果图绘制与空间及实际效果应保持一致。要求与实际空间对位，能体现展示的实际空间关系，根据要实现的功能情况绘制。效果图将成为后续设计的依据，中标后如采购人需调整方案，中标人需无条件配合。

- （5）施工图设计：

- 施工图设计要求：

- 按由采购人最终确定的方案进行，包括总平面图、功能分区（各展示区）平面图、立面图、剖面图、技术分析图、节点详图、透视图等，以及使用的设备材料的规格、质量、型号等要求，能充分满足施工需要。

- 施工图设计内容：

- 设计总说明、设计效果图包括平面、立面、鸟瞰等方向的效果图；图文的设计图包括平面制作版面设计，展示厅图文展项平面设计图等。

- （6）设计技术要求：符合国家有关设计规范及标准；

- （7）中标后工作安排：修改、深化方案、优化设计。

- 8、知识产权：

- 所有投标人必须是其参与本次招标所递交成果的合法权利人，且知识产权不得侵犯他人知识产权。如有所递交成果侵犯他人知识产权的情况发生，由投标人承担相应法律责任，采购人对此不承担任何责任。

- 投标人参与本次招标所递交成果的设计构思和内容，受中华人民共和国相关知识产权法律、法规的保护。

- 特别说明

投标人应在获取招标文件后自行勘察现场，并与招标人联系，按招标人要求及本设计任务书完成设计方案及效果图制作。对达到招标文件规定要求的未中标方案设计，招标人不予补偿。所有投标人参与本次招标所递交成果均归甲方所有。参与本次投标的单位均被视为承认本招标文件的所有条款。

- 9、附件

- 1. 发包人取得的有关审批、核准和备案材料。

- 2. 义丰零碳产业园展厅平面现状示意图（电子档）

采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一览表

| 序号 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 义丰零碳产业园展厅建设项目 | 建筑业 |

# 第五章  评审方法和评审标准

一、磋商小组

本采购项目磋商小组的评委由相关的专家、采购人代表等有关人员构成。

二、定标原则

经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求，磋商小组按评审因素的量化指标评审，根据总得分高低排列各投标人次序（评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐），得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法，本项目选取1名成交候选人。

政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目专门面向中小企业采购，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《小微企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目专门面向中小企业采购，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目专门面向中小企业采购，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

6、供应商对于投标产品的商品包装、快递包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行。

7、本文件中若涉及到数据中心采购，应按照《<绿色数据中心政府采购需求标准（试行）>的通知》（财库〔2023〕7号）执行。

8、根据《江苏省政府采购信用管理暂行办法》的规定，供应商信用评价结果为三星的扣2分，评价结果为二星的扣3分，评价结果为一星的扣4分。

- 三、评标标准

1、初步评审

（1）资格审查

开标结束后，采购人或者采购代理机构依法对供应商的资格进行审查。

审查投标文件中的资格、资信证明文件等，以确定供应商是否具备投标资格。（资格审查需提供的材料详见《资格信誉等证明文件要求》）

（2）符合性审查

评标委员会对符合资格的供应商的投标文件进行符合性审查。

依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

明确响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。是否属于重大偏离由评标委员会按照少数服从多数的原则作出结论。认定评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

如果投标文件没有明确响应招标文件的要求，评标委员会将按无效投标处理，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为明确响应的投标。

评标委员会将对确定为明确响应的投标进行进一步审核，投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

1.投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

评标委员会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，修正后的报价应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字，经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。

评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个供应商获得中标人推荐资格，磋商文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

非单一产品采购，采购人根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家供应商提供的核心产品品牌相同的按上述规定处理。

四、评分标准

本项目评分总分值为100分。总得分及各分项得分均保留两位小数（第3位四舍五入）

| 评分项目 | 分值（100分） | 评分细则 |
| --- | --- | --- |
| 价格部分 (30分) | 价格分 （30分） | 满足磋商文件实质性要求且最终报价最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分30分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算: 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30 （计算结果保留2位小数，第三位四舍五入） |
| 设计方案（35分） | 设计方案（35分） | 1.设计说明 能对项目解读充分，理解深刻，分析准确，构思新颖，内容全面。要求项目设计各项指标满足设计任务书要求，并科学、合理、项目重点难点罗列清晰。 根据方案内容的完整性、全面性、满足采购需求程度、可行性等，优于项目需求得5分，满足项目需求得3分，不满足或不提供得0分。 2.平面布局方案 对现场详细的勘测，设计总平面布局，要求总平面及功能分区配置合理，全部满足采购及使用要求，主要部位平剖面功能排布完整充分表达设计理念，并加以图文说明。 根据方案内容的完整性、全面性、满足采购需求程度、可行性等，优于项目需求得5分，满足项目需求得3分，不满足或不提供得0分。 3.整体效果图 对现场详细的勘测，进行空间规划，优化布局，合理分配空间，确保空间的有效利用。要求效果图全面，要求不少于15张，设计风格符合设计任务书要求，重点展项突出，富有创造力，造型新颖独特，图案肌理、材质、色调和谐统一。 根据图纸齐全程度和完整性、方案与现场实际吻合情况、条理是否清晰、可行性等，优于项目需求得15分，满足项目需求得10分，不满足或不提供得0分。 4.多媒体技术运用 多媒体技术运用合理，形式新颖，形式与主题对位，要求具有很强的互动性。 根据方案内容的完整性、全面性、满足采购需求程度、可行性等，优于项目需求得5分，满足项目需求得3分，不满足或不提供得0分。 5.设计深度 从设计深度是否符合设计任务书及国家现行规定进行评审。设计深度符合设计任务书及国家规定深度的，得5分；设计深度相对较深，基本符合设计任务书及国家规定深度的，得3分；设计深度不符合设计任务书要求或不符合国家现行规定的，得0分。 |
| 施工方案（20分） | 施工方案（20分） | 1、总体概述：针对本项目施工组织总体设想、方案针对性及施工段划分；内容详细具体、科学合理、针对性强、内容符合项目要求的得4分；内容较完整、较科学合理、针对性较强、内容基本符合项目要求的得3.5分；内容基本完整、基本科学合理、针对性一般、内容一般的得3.0分；内容简单、欠科学合理、针对性较差、内容较差的得2.5分。未提供本项不得分。 2、针对本项目各分部分项工程的施工组织设计及质量保证措施；内容详细具体、科学合理、针对性强、内容符合项目要求的得4分；内容较完整、较科学合理、针对性较强、内容基本符合项目要求的得3.5分；内容基本完整、基本科学合理、针对性一般、内容一般的得3.0分；内容简单、欠科学合理、针对性较差、内容较差的得2.5分。未提供本项不得分。 3、针对本项目的施工进度计划和各阶段进度的保证措施；内容详细具体、科学合理、针对性强、内容符合项目要求的得4分；内容较完整、较科学合理、针对性较强、内容基本符合项目要求的得3.5分；内容基本完整、基本科学合理、针对性一般、内容一般的得3.0分；内容简单、欠科学合理、针对性较差、内容较差的得2.5分。未提供本项不得分。 4、针对本项目的安全、文明施工及环境保护措施；内容详细具体、科学合理、针对性强、内容符合项目要求的得4分；内容较完整、较科学合理、针对性较强、内容基本符合项目要求的得3.5分；内容基本完整、基本科学合理、针对性一般、内容一般的得3.0分；内容简单、欠科学合理、针对性较差、内容较差的得2.5分。未提供本项不得分。 5、针对本项目的机械设备和材料投入计划；内容详细具体、科学合理、针对性强、内容符合项目要求的得4分；内容较完整、较科学合理、针对性较强、内容基本符合项目要求的得3.5分；内容基本完整、基本科学合理、针对性一般、内容一般的得3.0分；内容简单、欠科学合理、针对性较差、内容较差的得2.5分。未提供本项不得分。 |
| 综合实力 (15分) | 企业能力 （6分） | 投标人具有IS09001质量管理体系认证证书的得2分； 投标人具有ISO14001环境管理体系认证证书的得2分； 投标人通过ISO45001职业健康安全管理体系认证的得2分； 提供有效证件彩色扫描件并加供应商公章，未提供的不得分。 |
|  | 企业业绩 （9分） | 投标人自2020年01月01日以来承担过类似项目业绩案例的，每提供1项得3分，本项最高得9分。 投标时提供合同和验收报告的彩色扫描件并加供应商公章，时间以合同签订日期为准。合同表明签订时间的页面必须包含签订时间，具体到月，未表明的视为未提供。 |

注：1、各供应商最后报价结束后,如磋商小组认为供应商的最后报价明显低于其他通过符合性审查供应商的最后报价，有可能影响工程质量或者不能诚信履约的，应当要求其在项目评审过程中合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效投标处理。

2、评标办法中所要求的扫描件均须为彩色扫描件，否则不予认可。

3、投标单位必须保证全部投标资料的真实性，如有虚假将按《中华人民共和国政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交”相关处理办法处理。

# 第六章  响应文件格式

以“苏采云”系统中的格式为准

响 应 文 件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

供应商名称：（加盖CA电子公章）

日       期：

响应文件目录

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报表（磋商供应商成立不满一年无需提供）

三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交磋商响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。磋商供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）

四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力证明材料

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（原件彩色扫描件,格式见附表）

六、特定资格要求的证明文件（如果本项目设置特定资格要求，则需要提供）

文件1营业执照彩色扫描件；

文件2设计资质证书、施工资质证书、安全生产许可证、项目负责人建造师证书及安全生产考核合格证书（B类）（电子证件照）；

文件3项目负责人社保证明彩色扫描件；

七、法人授权书

八、磋商响应函

九、小微企业声明函

十、残疾人福利性单位声明函

十一、联合体协议

十二、分项报价汇总表

十三、技术要求响应及偏离表

十四、商务要求响应及偏离表

十五、磋商报价表

十六、业绩材料、设计方案、施工方案等

十七、盐城市政府采购事前信用承诺书

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报表（至少提供资产负债表、利润表、现金流量表，磋商供应商成立不满一年无需提供）

三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

提供提交磋商响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。磋商供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。。

四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：                。

主要专业技术能力有：           。

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

六、特定资格要求的证明文件

如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。

七、法人授权书

本授权书声明：____________（供应商名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-        号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

八、磋商响应函

致：盐城市亭湖区人民政府宝瓶湖街道办事处：

根据贵方的       号磋商文件，正式授权下述签字人_________ (姓名和职务)代表我方______________（供应商的名称），全权处理本次项目磋商采购的有关事宜。

据此函，__________（签字人）兹宣布同意如下：

1.按磋商文件规定的各项要求，向买方提供所需服务。

2.我们已详细审核全部磋商文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

3.我们同意从规定的响应文件接收截止时间起遵循本响应文件，并在规定的磋商有效期期满之前均具有约束力。

4.如果在响应文件接收截止时间后规定的磋商有效期内撤回响应文件或成交后拒绝签订合同，则按照国家相关法律法规受到相应处罚。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与磋商采购有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方成交，我方将根据磋商文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在磋商文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.遵守磋商文件中要求的收费项目和标准。

8.与本磋商采购有关的正式通讯地址为：

地 址：                         邮 编：

电 话：                         传 真：

供应商开户行：                  账 户：

供应商名称（公章）：

日 期：________年____月____日

九、中小企业声明函（工程、服务）

本公司         郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司      参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员        人，营业收入为        万元，资产总额为        万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员        人，营业收入为        万元，资产总额为        万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

十、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目采购活动由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：中标人为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

十一、联合体协议

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1、我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加盐城市政府采购中心组织的采购编号为（编号全称），（项目全称）项目（分包号：**）的政府采购活动，我联合体指定（供应商*）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。

2、若我们联合成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。

3、其中      （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为    （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的  %。

备注：本磋商文件中要求加盖CA电子公章的地方，仅需加盖牵头单位的CA电子公章。

联合体中各供应商全称（公章）：

日期：

十二、分项报价表

（一）报价汇总表

| 序号 | 分项名称 | 工作内容 | 报价合计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 工程设计费 |  |  |  |
| （1） | 工程设计 | 包括但不限于方案设计、深化设计、施工图设计以及在工程实施过程中的设计变更等设计总承包服务。 |  |  |
| 二 | 建安工程费（工程施工、采购费） |  |  |  |
| （一） | 建筑、装修工程 |  |  |  |
| 1 | 装修工程 |  |  |  |
| 1.1 |  |  |  |  |
| 1.2 |  |  |  |  |
| 1.3 |  |  |  |  |
| 2 | 前置环网柜一座及新增八角井1座 |  |  |  |
| 3 | ..... | 供应商根据项目需求及设计任务书自行添加 |  |  |
| （二） | 安装工程 |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 | ..... | 供应商根据项目需求及设计任务书自行添加 |  |  |
| 工程总报价（一+二） |  |  |  |  |

注：本项目采用固定总价报价方式。报价包含供应商为完成本项目设计、采购、施工等直至竣工验收合格整体移交，以及缺陷责任期内的保修等设计施工一体化项目的全部工作所需一切费用。具体详见项目需求和合同条款。人民币120万元，其中设计费不高于8万元，否则按无效响应处理。

供应商：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：(签字或盖章)

日期:    年    月     日

### （二）投标分项报价明细表

供应商根据项目需求及设计任务结合设计方案自行编制，格式自拟。

十三、技术要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

十四、商务要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注： 行数不够，可自行添加。

## 十五、磋商报价表

本次为首次报价                                  货币单位：人民币元

项目编号：

| 项目名称 | 项目内容 | 总价（小写） |
| --- | --- | --- |
| 项目名称 | 详见响应文件 | 元 |
| 总价（大写）： | 金额大写 |  |

报价说明：

1、报价包括完成项目的所有费用。采购人不再支付报价以外的任何费用。

2、报价以总价为准，大小写不一致以大写为准；

3、偏离说明：详见《偏离表》；

4、如最后报价未列明单价，则最后所报各项单价计算方法为：（最后报价/ 最初报价）* 各项最初报价的单价。

供应商（电子签章）：

十六、业绩材料、设计方案、施工方案等

类似项目业绩一览表

| 序号 | 合同项目名称 | 业主单位 | 合同金额 | 签约时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

注：1.响应文件中需提供相关材料。

供应商：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：      年       月      日

十七、盐城市政府采购事前信用承诺书

为营造我市公开、公平、公正、诚实守信的政府采购交易环境，树立诚信守法的供应商形象，本人代表本单位作出以下承诺：

（一）本单位对所提交的企（事）业单位基本信息、企（事）业负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责；

（二）本单位无涉及政府采购活动的违法、违规不良记录，我公司及相关负责人无因存在重大隐患整改不力、发生有重大社会影响生产安全事故或其他严重违法违规行为而被列入失信联合惩戒的不良记录；

（三）严格依照国家和省、市关于政府采购的法律、法规、规章、规范性文件，参加政府采购投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；

（四）严格遵守即时信息公示规定，及时维护和更新维护和更新盐城市政府采购网中与本单位相关的信息；

（五）自我约束、自我管理，守合同、重信用，自觉维护政府采购交易的良好秩序，与参与本次政府采购活动的其他供应商不存在直接控股或管理关系，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约等行为；

（六）自觉接受政府、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

（七）本单位自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良失信行为，自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应责任；

（八）本人已认真阅读了上述承诺，并向本单位员工作了宣传教育。

法定代表人签名：

单位名称（盖章）：（加盖CA电子公章）

年 月 日