招   标   文   件

（电子招投标）

项目编号：JSZC-321100-JZCG-G2025-0038

项目名称：“省市融合”智慧监管平台镇江试点项目

镇江市公共资源交易中心

2025年10月11日

招标文件目录

第一部分    投标邀请                             3-6

第二部分    投标人须知                           7-22

第三部分    合同                                 23-37

第四部分    采购需求                             38-52

第五部分    评标办法和标准                       53-62

第六部分    投标文件（格式）                     63-87

第一部分  投标邀请

项目概况

“省市融合”智慧监管平台镇江试点项目的潜在投标人应在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件，并于2025年10月31日9点30分（北京时间）前按要求递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-321100-JZCG-G2025-0038

项目名称：“省市融合”智慧监管平台镇江试点项目

预算金额：487.35 万元

采购需求：详细内容及要求见第四部分采购需求。

合同履行期限：详细内容及要求见采购需求。

本项目是否接受联合体投标：不接受

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1.1具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件扫描件；投标人为自然人的，提供其身份证扫描件）；

1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2024年度财务报告，成立不满一年的提供至少一个月财务报告，或银行出具的资信证明，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函等；或提供资格承诺函）；

1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供投标人相关信息一览表；或提供资格承诺函）；

1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次政府采购活动前半年内（至少一个月）依法缴纳税收和社会保险资金的相关材料；或提供资格承诺函）；

1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供投标函；或提供资格承诺函）;

1.6法律、行政法规规定的其他条件。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中、小、微企业。

3.本项目的特定资格要求： 无。

三、获取招标文件

获取时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日

地点：苏采云

方式：线上获取

售价：0.00元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2025年10月31日9点30分（北京时间）

地点：江苏省政府采购交易管理系统（苏采云）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.本项目通过“苏采云”系统进行采购，请在投标前详细阅读《“苏采云”系统供应商操作手册》（下载路径：江苏政府采购网——办事指南——资料下载——《江苏省政府采购交易管理系统（苏采云）供应商操作指南》）；投标人在使用系统进行投标的过程中如遇涉及“苏采云”系统使用的任何问题，应在工作日9:00-11:30 、13:30-17:30期间致电技术支持热线咨询，联系方式：0519-86722803、0519-86722805、周工15252929439。

2.投标人投标需提前办理数字认证证书，办理方式和注意事项详见:

镇江地区意源（方正）办理方式：镇江市润州区冠城路8号工人大厦7楼公共资源交易中心大厅CA窗口。工作日办公时间：9：00-12：00、13：30-17：30。联系人：邵娟，联系电话：13655287962，办理指南地址：http://jsxcmm.com/help/gys.html。

3.开标地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅

注意事项：（1）本项目通过“苏采云”系统进行采购，投标人须通过“江苏政府采购网”发布的最新响应文件制作软件（下载路径：江苏政府采购网——办事指南——资料下载——《江苏省政府采购交易管理系统（苏采云）供应商操作指南》）“苏采云”系统在线制作并提交投标文件。截至投标截止时间，“苏采云”系统投标通道将关闭，投标人未完成电子投标文件有效提交的，其投标将被拒绝。

（2）本项目采用网上开标方式，请投标人事先做好电脑环境准备，自行选择互联网连接畅通的场地，在规定的开标时间登录网上开标大厅进行投标文件解密等操作，直至评标结束方可离开电脑。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：镇江市生态环境局

地 址：镇江市南徐大道68号行政中心1号楼10楼

联系人：黄主任

联系方式：18013435108

2.采购代理机构信息

名 称：镇江市公共资源交易中心

地 址：镇江市冠城路8号工人大厦裙楼7楼

联系方式：0511-88058975

3.项目联系方式

项目联系人：冷玲

电 话：0511-88058975

第二部分    投标人须知

前附表

| 序号 | 事项 | 本项目规定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 报价要求 | 本次投标报价的币种为人民币。 投标人应按招标文件所提供的各报价表格式报价。 投标人应对本项目报出最具有竞争力的价格，应包括本次招标要求提供的货物（服务）已支付或将支付的所有费用（含税费）。 最低投标报价不能作为中标的保证。 中标价即为合同签约价。 如出现报价前后不一致的，将按招标文件第五部分“评标办法和标准”第5项规定进行修正。 |
| 2 | 转包及分包 | 不允许 |
| 3 | 开标前答疑会 | 不组织 |
| 4 | 现场踏勘 | 不统一组织 |
| 5 | 演示 | 无。 |
| 6 | 样品 | 不要求提供。 |
| 7 | 是否允许采购进口产品 | 本项目不允许采购进口产品。 |
| 8 | 项目属性与核心产品 | 服务类。 本项目核心产品为：“省市融合”智慧监管平台 。 |
| 9 | 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业 | （1）标的： “省市融合”智慧监管平台镇江试点项目，属于 软件和信息技术服务 行业。 |
| 10 | 节能产品、环境标志产品 | 供应商所投产品属于政府采购节能产品、环境标志产品品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。 |
| 11 | 中小企业信用融资 | 为进一步发挥政府采购政策导向作用，有效缓解企业融资难题，推进完善应收账款融资服务平台的融资服务功能，促进中小微企业平稳健康发展，镇江市财政局和中国人民银行镇江市中心支行联合印发《关于转发〈关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知〉的通知》，采购项目中标人如有融资需求，可在签订政府采购合同时向采购人说明融资需求，由采购人在录入合同时标注融资需求后，凭政府采购合同在相关金融机构办理无抵押、低利率授信申请。办理流程详见江苏政府采购网“政采贷”栏目，网址：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/paying.html咨询电话：镇江市财政局政府采购处0511-80909958。 |
| 12 | 特别说明 | 采购人采购数据中心相关设备、运维服务，按照《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》实施相关采购活动。 |

一、总  则

1．适用范围

1.1 本招标文件仅适用于“省市融合”智慧监管平台镇江试点项目。

2．定义

招标文件中下列术语应解释为：

2.1 “采购人”系指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，即：镇江市生态环境局。

2.2 “投标人”系指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.3 “采购代理机构”系指组织本次采购活动的单位，即：镇江市公共资源交易中心。

2.4 “服务”系指本招标文件所述采购标的，即软件的设计、开发、安装调试、对接、技术指导、培训、维护、升级以及其它的伴随服务，服务亦包括招标文件中特别描述的其它形式的服务。

3．采购方式

3.1 本次采购采取公开招标方式：综合评分法

3.2 本项目资格审查方式：资格后审

3.3 本次采购确定的中标人数量：1名

4．投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用。

4.2不论投标的结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担上述费用。

5．政策功能

5.1支持中小企业发展

5.1.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

5.1.2在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

5.1.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

5.1.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

5.1.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

5.1.3根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》要求，对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物或服务项目，以及预留份额政府采购货物或服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物或服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小型、微型企业的协议合同金额占到合同总金额30%以上的，给予联合体4%的价格扣除。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业享受10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。可享受中小企业扶持政策的投标人应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》，投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。中小企业划型标准见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）。

5.1.4根据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）要求，监狱和戒毒企业视同小型、微型企业，享受与小型、微型企业产品价格同比例扣除的优惠政策。监狱和戒毒企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

5.1.5根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）要求，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受与小型、微型企业产品价格同比例扣除的优惠政策。符合条件的残疾人福利性单位应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

5.1.6中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

5.2强制采购信息安全产品

信息安全产品指国家质检总局国家认监委《信息安全产品强制性认证目录》，并获得强制性产品认证证书的产品。

5.3支持绿色发展

5.3.1根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品 环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的规定，对政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。供应商所投产品属于品目清单范围的，依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

5.3.2本项目中涉及商品包装和快递包装的，参考《财政部办公厅关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、 《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》（财办库〔2020〕123号）规定的包装需求标准。

5.3.3纳入政府采购管理的装修、修缮等项目，鼓励参考财政部办公厅 住房城乡建设部办公厅 工业和信息化部办公厅关于印发《政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策项目实施指南》的通知（财办库〔2023〕52号）规定的需求标准。

5.3.4采购人采购数据中心相关设备、运维服务，按照《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》实施相关采购活动。

5.4 根据国家扶持中小企业的有关政策，采购项目中标人在履约过程中如遇到资金困难，凭政府采购合同在相关金融机构办理授信申请，相关事宜请查阅“镇江市公共资源交易服务平台”网站。

5.5支持创新发展

5.5.1采购人优先采购被认定为重点推广应用、首台（套）重大装备、重点领域首版次软件的自主创新产品。

5.6平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业

5.6.1平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业，切实保障企业公平竞争，平等维护企业的合法利益。

二、招标文件

6.招标文件组成

6.1 招标文件包括：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标办法和标准

（6）投标文件（格式）

6.2 投标人获取本文件后，应认真阅读本文件中所有的事项、格式条款和规范等要求。

6.3 除非有特殊要求，招标文件不单独提供招标标的所在地自然环境、气象条件、公用设施等情况，投标人被视为熟悉上述与签订和履行合同有关的一切情况。

7．招标文件的澄清和修改

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的潜在投标人，应及时联系项目联系人。

7.2 按照权责相一致原则，投标人提出的对于招标文件主要商务、技术指标的相关澄清、修改要求，由采购人负责答复并视情况作出澄清或修改的决定。

7.3 采购代理机构可以对已发出的招标文件、资格预审文件、投标邀请进行必要的澄清或者修改，但不改变采购标的和资格要求。澄清或者修改将在原公告媒体上发布更正公告，澄清或者修改的内容为招标文件、资格预审文件、投标邀请的组成部分。

7.4 澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构将在提交截止时间至少15日前；不足15日的，采购代理机构将顺延提交投标文件的截止时间。投标人应及时自行登录系统查看相应内容。

7.5 如澄清或修改公告有重新发布招标文件的，投标人应下载最新发布的招标文件制作投标文件。因投标人自身原因未能及时获取的，一切后果由投标人自行承担。

三、投标文件

8.编制投标文件的工具

8.1投标人须通过江苏政府采购网提供的最新响应文件制作软件编制投标文件。下载路径：江苏政府采购网——办事指南——资料下载——《江苏省政府采购交易管理系统（苏采云）供应商操作指南》

9.投标文件语言及度量衡单位

9.1 投标人的投标文件以及投标人就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。投标人提交的支持性文件可以使用另一种语言，但相应内容应翻译成中文，在解释响应文件时以中文文本为准。

9.2 投标文件中所使用的计量单位除招标文件中另有特殊规定外，一律使用法定计量单位。

10.投标文件的构成

10.1 投标文件分为资格部分、商务部分、技术部分和价格部分。

10.2 资格部分系指投标人提交的证明其有资格参加投标的文件。

10.2 商务部分系指投标人提交的证明其中标后有能力履行合同的文件。

10.3 技术部分系指投标人提交的能够证明投标人提供的货物（服务）符合招标文件规定的文件。

10.4 具体填写格式详见招标文件第六部分。

11．投标文件的编制

11.1 投标人应仔细阅读招标文件，按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

11.2 投标人在编制投标文件时，请按照招标文件第六部分规定的格式进行填写并提交到对应位置。

11.3 如没有按照招标文件要求和规定编制投标文件及提交相关资料，其风险应有投标人自行承担；投标文件编排混乱、文字表达不清或上传资料内容模糊所引起的不利后果，由投标人自行承担。

11.4 投标人必须保证投标文件所提供的全部资料合法、真实、可靠。

12．投标保证金

12.1 本项目不收投标保证金。

13．投标有效期

13.1 投标有效期为：投标文件自提交投标文件截止时间之日起90天内有效。投标人一旦获取了本招标文件并参加投标，即被认为接受了投标有效期的约定。

13.2 在特殊情况下，采购人于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式（如信件、传真或电报等）。投标人可以拒绝采购人的这一要求而放弃投标。同意延长的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。

14.投标文件的式样和签署

14.1 投标人应通过响应文件制作软件使用数字认证证书对投标文件进行合成、电子签章及加密打包。

15．投标文件的提交

15.1 投标文件提交

15.1.1 投标人须在招标文件规定的截止时间前，通过响应文件编制软件制作完成后，登录“苏采云”系统在规定时间内完成提交。时间以“苏采云”系统时间为准。

15.1.2 截止时间以后提交的投标文件，“苏采云”系统将拒绝接收上传的任何投标文件。投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等风险因素。

15.1.3 提交投标文件时，投标人须使用制作该投标文件的同一数字认证证书进行提交操作。

15.1.4提交完成后至解密前，投标人不能对加密投标文件时所使用的数字认证证书进行更新、续费，否则可能引起的投标文件解密失败等相关后果由投标人自行承担。

15.1.5因不可抗力事件造成的投标文件的损坏、丢失的，采购代理机构不承担责任。

15.2采购代理机构可以通过修改招标文件自行酌情延长提交截止时间，在此情况下，推迟的提交截止时间将在原公告媒体上发布公告。投标人应及时自行登录系统查看相应内容。

16．投标文件的补充、修改或者撤回

16.1 在提交截止时间前，投标人可以对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回。

16.2 投标人在提交截止时间前需要对投标文件进行补充、修改的，应当使用响应文件制作软件重新制作并提交。

16.3 在提交截止时间之后，投标人不得对其投标文件作任何补充、修改或撤回。

16.4 在提交截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间，投标人不得撤回其投标。

五、开标及评标

17．开标

17.1 采购代理机构将按招标文件规定的时间、地点主持开标。

17.2 投标人应当在开标前做好充分准备，使用制作该投标文件的同一数字认证证书准时参加开标。

17.3 投标人不足3家，不进入解密程序。

17.4开标时，采购代理机构将在系统内发出解密的指令，投标人自行实施解密，限定在主持人发布解密指令后30分钟内完成（解密时间不得小于30分钟）。解密时，投标人必须使用与制作投标文件时同一数字认证证书对投标文件进行解密，否则解密将会失败。

17.5 因投标人原因造成投标文件规定时间未解密或解密失败或无法正常打开投标文件的，采购代理机构将拒绝其投标。部分投标人投标文件未解密或解密失败的，程序可以继续进行。若解密成功的投标人不足三家，不进入后续程序。

17.6本项目在限定的解密时间内，只要有任一家投标人解密成功，即视为“苏采云”系统运行无故障。

17.7 电子投标文件解密全部完成后，按投标文件解密成功顺序向所有投标人宣布投标人名称、投标价格以及招标文件规定的其他内容。

17.8投标人须配合开标工作，否则一切后果由投标人自行承担。

18.投标人资格审查

18.1 开标结束后，采购人或者采购代理机构将依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不进入后续程序。

19．评标委员会组成

19.1 评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

采购项目符合下列情形之一的，评标委员会成员人数应当为7人以上单数：

（一）采购预算金额在1000万元以上；

（二）技术复杂；

（三）社会影响较大。

评审专家对本单位的采购项目只能作为采购人代表参与评标，《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第四十八条第二款规定情形除外。采购代理机构工作人员不得参加由本机构代理的政府采购项目的评标。

评标委员会成员名单在评标结果公告前应当保密。

20.投标人符合性审查

20.1 评标委员会将按照招标文件第四部分“评标办法和标准”第7项规定对通过资格审查的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定是否满足招标文件的实质性要求。符合性审查合格投标人不足3家的，不进入详细评审环节。

20.2 投标文件澄清

20.2.1 投标人应根据评标委员会要求以书面形式对相关问题进行澄清、说明或者补正，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字确认。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

20.2.2投标人的澄清应登录“苏采云”系统进入“澄清事项”模块进行。

20.3 开标至评标结束期间，投标人应保持系统在线，如因投标人自身原因未在规定时间内按评标委员会要求进行澄清、说明或者补正的，一切后果由投标人自行承担。

21．无效投标的情形

21.1 投标人存在下列情况之一的，其投标无效：

（1）投标文件未按招标文件要求进行有效签章的；

（2）报价超过招标文件中规定的预算金额或最高限价的；

（3）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的;

（4）不同投标人的法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的；

（5）评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约，要求供应商在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料，供应商不能证明其报价合理性的；

（6）免费维保期有负偏离的。

（7）投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的；

（8）投标文件中提供了虚假或失实资料的；

（9）不同投标人的电子投标文件IP地址、MAC地址、标书制作工具客户端标识码都一致的；

（10）投标人存在串通投标情形的；

（11）为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的；

（12）投标文件不满足招标文件的其它实质性要求的；

（13）法律、法规、规章（适用本市的）及省级以上规范性文件（适用本市的）规定的其他无效情形；

22. 串通投标的情形

22.1 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装。

23.投标文件详细评审

23.1 评标委员会将按照招标文件第五部分“评标办法和标准”第8项规定，对符合性审查合格的投标文件进行商务、技术和价格评估，综合比较与评价。

24.评标过程的保密

24.1 在评标过程中，如果投标人试图在投标文件审查、澄清、比较及授标建议等方面向采购人、采购代理机构或参加评标的人员施加任何影响，都将会导致其投标无效。

24.2 评标将在严格保密的情况下进行，除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

25．废标的情形

25.1 出现下列情形之一的，将予废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的；

废标后，采购人应当将废标理由通知所有投标人。

六、确定结果

26.确定中标人

26.1采购代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

26.2采购人自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，按《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部87号令）相关规定执行。

七、授予合同

27．中标通知书

27.1 自中标人确定之日起2个工作日内，采购代理机构向中标人发出中标通知书，同时编制发布采购结果公告。

27.2中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

28.履约保证金

28. A☑本项目不收取履约保证金。

B □本项目中标供应商应提交政府采购合同金额XX%的履约保证金（不得超过政府采购合同金额的10%），履约保证金应以支票、汇票、本票、保函、保险保单等非现金形式缴纳或提交。支持和鼓励中标供应商自愿使用履约（保函）保险代替缴纳履约保证金。省财政厅已上线政府采购电子履约保函(保险)平台，平台可通过域名www.jsdzbh.com直接访问，也可通过江苏省政府采购网、“苏采云”系统链接访问。

29．签订合同

29.1 采购人应当自中标通知书发出之日起15日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。招标文件、中标人的投标文件、澄清文件、中标通知书，均为签订合同的依据。

29.2中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。中标供应商无正当理由拒不与采购人签订合同的，报政府采购监管部门依法处理。

29.3政府采购合同应当包括采购人与中标人的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。

29.4采购人应当自采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在政府采购指定媒体予以公告。

29.5合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物或者服务时，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

29.6采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。

八、询问、质疑、投诉

30．询问

30.1供应商对招标活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或采购代理机构将在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

31．质疑

31.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。否则，采购人或者采购代理机构不予受理

以上规定的供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

31.2 供应商应按照“谁主张、谁举证”的原则对质疑内容提供相关证明材料，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商不得虚假质疑和恶意质疑，如通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招投标活动正常进行的，属于严重不良行为，采购人或采购代理机构将提请政府采购监管部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

31.3供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，将只对供应商第一次质疑作出答复。供应商对采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法与评标标准、合同文本的询问、质疑，请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑请向镇江市公共资源交易中心提出，由镇江市公共资源交易中心负责答复。

31.4 集中采购接受质疑函联系部门、联系电话和通讯地址、质疑流程及注意事项见“镇江市公共资源交易平台”网站“政民互动-质疑投诉渠道”。

31.5采购人、采购代理机构不得拒收质疑供应商在法定质疑期内发出的质疑函，应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

32．投诉

32.1质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向采购人所属预算级次本级政府采购监管部门投诉。

32.2以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

32.3投诉流程及注意事项见“镇江市公共资源交易平台”网站“政民互动-质疑投诉渠道”。

九、诚实信用和解释权

33．诚实信用

33.1投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

33.2 供应商不得以向采购人或采购代理机构工作人员、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。经查实供应商有此行为的，将在“镇江市公共资源交易服务平台”网站公告，政府采购监管部门将供应商列入不良行为记录名单，按照政府采购有关规定处理。

33.3 供应商不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取中标处理。

33.4 供应商应自觉遵守开标、评标纪律，扰乱开标评标现场秩序的，属于失信行为，根据《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》，失信行为将被记入供应商诚信档案。

33.5 根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信息记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）、江苏省财政厅《关于做好政府采购信用信息查询使用及登记等工作的通知》（苏财购〔2016〕50号）等文件精神，采购人在项目资格审查时对参加本项目的各供应商进行信用记录查询，信用记录查询渠道为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn ）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn ）、“信用江苏”网站（http://www.jscredit.gov.cn ），信用记录查询截止时间为项目资格审查结束时，信用信息查询记录及证据留存的具体方式为打印或网页截图。对存在失信信息的供应商（列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商）应当拒绝其参与政府采购活动。

34.适用法律及约束力

34.1 投标人一旦获取了本招标文件并参加投标，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

34.2 本次招标及由本次招标产生的合同受中华人民共和国法律制约和保护。

35.解释权

- 除相关法律、法规规定外，本招标文件的解释权归镇江市公共资源交易中心所有。

“省市融合” 智慧监管平台镇江市试点

项目技术服务合同

项目名称：“省市融合” 智慧监管平台镇江市试点项目

委 托 方：    镇江市生态环境局  （甲方）

受 托 方：                      （乙方）

签订日期：

签订地点：

- （一）合同主要条款

1.定义

本合同中的下列术语应解释为：

1.1 “甲方”系指购买服务（货物）的采购人，即镇江市生态环境局。

1.2 “乙方”系指提供服务（货物）的供应商，即               。

1.3“软件”包括“软件系统”，除另有指明外，指描述于在本采购文件要求所建设和提供的当前和将来的软件版本，包括供应商为履行本合同所进行的二次开发所形成的软件版本和相关的文件；“可交付件”指由供应商所交付的软件，包括源代码、软件需求说明书、系统概要设计说明书、总体设计说明书、详细设计文档、软件源代码、试运行报告、测试报告、软件使用说明书、用户手册、维护手册、项目总结报告等。

1.4 “服务”系指合同规定乙方必须承担“省市融合”智慧监管平台镇江试点项目的设计、开发、安装调试、对接、集成、技术指导、培训、维护、升级以及其它的伴随服务，服务亦包括采购文件中特别描述的其它形式的服务。

1.5 “货物”系指乙方提供的本项目必须承担相关成套技术资料及手册。

1.6“合同”系指甲方与乙方签署的、合同格式中载明的甲方与乙方所达成的协议，包括采购文件、响应文件、附件、附录和构成合同的所有文件。

1.7“合同价”系指根据合同规定，乙方在正确地完全履行合同义务后甲方应支付给乙方的价格。

2.技术性能

2.1乙方所提供服务技术规格、规范应与采购文件规定的技术规格、规范相一致；若技术性能无相应说明或相应技术规范更新的，则按国家、有关部门最新颁布的标准及规范为准。

3.知识产权

3.1乙方应保证甲方在使用该服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、商标权和工业设计权的起诉。如果任何第三方提出侵权指控或赔偿要求，乙方必须与第三方交涉，并承担发生和可能发生的一切损失、费用和法律责任。如由于乙方不积极与第三方交涉，甲方有权应诉或进行和解，其发生的费用由乙方承担。

4.软件要求

4.1 合法软件

4.1.1乙方所提供的定制软件必须符合国家有关软件产品方面的规定和软件标准规范，没有侵犯第三方的合法权利和涉及第三方的诉讼。

4.1.2如乙方所交付和许可甲方使用的软件需经国家有关部门登记、备案、审批或许可的，乙方应保证在交付和许可甲方使用时已完成了上述手续。

4.1.3在乙方所交付和许可甲方使用的软件系统中，不含任何可以自动终止或妨碍系统运作的软件。

4.2 侵权责任

4.2.1乙方承诺，如本项目软件或其任何部分被依法认定为侵犯第三人的合法权利，或甲方任何依约定使用或行使任何由乙方授予的权利被认定为侵权，乙方应尽力用相等功能的且非侵权的软件或其任何部分来进行替换，或取得相关授权，以使甲方能够继续享有本合同所规定的各项权利，并负责赔偿甲方因此而造成的损失。

4.2.2如果乙方经合理和具有事实根据的判断，认为本软件或其任何部分可能被依法认定为侵犯第三人合法权利的，或甲方使用或行使由乙方授予的权利可能被认定为侵权的，乙方可以用非侵权的具有相同功能的来进行替换，或尽力取得必要的相关授权，以使甲方能够继续享有本合同所规定的各项权利。

5.软件描述

5.1 软件内容详见招标文件采购需求。

5.2 软件建设的目标

软件整体功能符合甲方在采购文件中描述的系统的要求，应达到正确性、效率、安全性、可靠性、开放性、实用性等的技术指标。

5.3 软件建设的交付时间

本建设软件交付的时间为    年   月   日。

6.软件建设

6.1建设

自本合同签订之日起，乙方应尽力履行其在建设计划中所规定的义务，按时完成并交付使用，其质量标准应符合本采购文件及相关法律法规的规定。

6.2合同各方可以根据具体情况重新指定本方的管理小组的成员，但应当以书面方式通知另一方；如一方重新指定的小组成员涉及到本项目的重要方面，更换方应事先征得对方的书面同意。另一方应及时审查更换方提出的书面建议，双方在合理、善意、维护双方利益的基础上讨论更换事宜。建设期间至少需保证技术负责人、需求分析负责人全程驻场。

6.3信息与资料

乙方有权根据本合同的规定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料，向有关职能人员调查、了解甲方现有的相关数据和资料，以对该软件进行全面的研究和设计。甲方应予以积极配合，向乙方提供有关信息与资料，特别是有关甲方对建设软件的功能和目标需求方面的信息和资料。如甲方对乙方完成本合同所需的甲方所有的信息和资料不予提供，则由甲方承担不予提供的损害后果。

6.4 需求与需求分析

6.4.1乙方将根据甲方为其业务建设软件及其所需功能的描述和甲方所提供的资料与信息制作需求分析。甲方在提交有关需求说明、资料和信息时，可以就其中所涉及的软件功能、目标、需求构成及相关技术问题向乙方咨询或征求意见，乙方应当及时予以解释和答复。

6.4.2乙方在获取甲方需求信息和资料后，应及时完成需求分析书。该需求分析书经甲方认可，并由甲、乙双方签字后作为本合同的附件。

7.交付、领受与验收

7.1 交付

7.1.1乙方应在进行软件交付前  个工作日内，以书面方式通知甲方。甲方应当在接到通知后的  个工作日内安排接受交付。乙方在交付前应根据采购文件所列的检测标准进行测试，以确认其符合本合同的规定。

7.1.2如由于甲方的原因而导致交付不能按照规定的时间进行，乙方将按延期时间顺延交付。如因延期交付而导致乙方损失，甲方应赔偿乙方的实际损失。如由于乙方的原因而导致交付不能按照规定的时间进行，乙方将承担相应违约责任。如因延期交付而导致甲方损失，乙方应赔偿甲方的实际损失。甲、乙双方对此另有约定的除外。

7.2 交付内容

7.2.1乙方应按照合同及其附件所约定的内容进行交付，所交付的文档与文件应当是电子版式和可供人阅读的。具体交付内容：本项目建设的 “省市融合” 智慧监管平台及相关二次开发成果，包括源代码、设计文档、用户手册等可交付件；本项目建设涉及的所有材料、技术资料等。

7.2.2如由于甲方运行、检测不当或其它原因而导致所交付项目存在故障或问题，经甲方要求，乙方应在  个工作日内帮助处理此项故障或问题，由此而发生的费用由甲方承担。

7.3 领受

甲方在领受了上述交付件后，应立即对该交付件进行测试和评估，以确认其是否符合建设软件的功能和规格。甲方应在   个工作日内，向乙方提交书面说明以表示接受该交付件。如有缺陷，应递交缺陷说明及指明应改进的部分，乙方应立即纠正该缺陷，并再次进行测试和评估。甲方应于  个工作日内再次检验并向乙方出具书面领受文件或递交缺陷报告。甲、乙双方将重复此项程序直至甲方领受，但重复此项程序的次数最多不得超过  次，超过约定次数甲方可解除合同。

7.4 软件系统试运行

7.4.1项目实施完毕后，进入为期1个月试运行阶段。

7.4.2如由于乙方原因，软件在试运行期间出现故障或问题，乙方应及时排除该方面的故障或问题，所引起的相关费用由乙方承担。

7.4.3如由于甲方原因，导致软件在试运行期间出现故障或问题，甲方可委托乙方排除该方面的故障或问题，所引起的相关费用由甲方承担。

7.4.4乙方应在合理的期限内排除故障或处理问题。如以上故障或问题影响软件基本功能和目标的实现，且排除故障或处理问题的时间超过  个工作日，则视为乙方交付违约，除非上述故障和问题是由甲方引起的。

7.5项目验收

项目验收分为项目初验和项目终验，项目初验于完成项目内容建设后组织；项目终验于完成1个月试运行后组织。由甲方组织专家验收会，乙方需做好验收配合工作。乙方需根据实际实施情况对验收文件进行整理并列出清单，作为甲方交付验收和使用的技术条件依据，向甲方提供详细的系统验收方案申请采购人验收，甲方以招标文件、乙方的投标文件、合同为依据，成立验收小组，负责对项目进行全面的验收，验收合格的出具验收报告。

8.知识产权和使用权

8.1 知识产权

甲方拥有建设本项目软件的知识产权。另一方非经对方同意，不得以任何方式向第三方披露、转让和许可有关的技术成果、技术诀窍、秘密信息、技术资料和文件。除本研发工作需要之外，未得到甲方的书面许可，乙方不得以任何方式商业性地利用上述资料和技术。如双方违反本条的规定，除立即停止违约行为外，还应支付违约金    元。

8.2 甲方在使用乙方提供的属于第三方软件时，应当依照乙方与第三方对该软件使用的约定进行。乙方应将该约定的书面文件的复印件交甲方参阅。

8.3 本合同项下双方的任何权利和义务不因合同双方发生收购、兼并、重组、分立而发生变化。如发生上述情形之一，则本合同项下的权利和义务随之转移至收购、兼并、重组或分立之单位。如甲、乙双方在本合同项下的各项权利和义务由甲、乙双方之分立单位分别承受的，则甲、乙双方与甲、乙双方之分立单位分别享有和承担相关权利和义务。

8.4 甲方在领受本合同项下的软件后，应严格遵守相关的知识产权及软件版权保护的法律、法规，并在本合同所规定的范围内使用本软件。

9.付款方式

9.1 本合同以人民币付款

9.2 付款方式：现行银行结算方式（含数字人民币）

10. 项目运维保障要求

10.1服务内容

10.1.1本项目售后维保服务期3年，自验收合格之日起计，“省市融合” 智慧监管平台及必要的系统升级等相关服务。

10.1.2乙方提供本项目3年免费售后服务。包括：乙方向甲方至少派遣1名团队成员全程驻场，提供全年7天24小时服务（电话、远程或现场），对甲方提出的合理售后服务要求，乙方须在接到通知后1小时内进行处理、12小时内到达现场，如有紧急情况不及时到场，甲方有权自行处理，相关费用由乙方负责。一般故障排除最长时间不超过4小时，特殊故障排除最长时间不超过24小时。一般故障指前端设备发生故障，特殊故障指系统软硬件疑难故障。

10.1.3售后维保服务期内相关软件免费升级，版本与市场最新版本一致。

10.2服务方案及培训要求

乙方编制售后服务方案，方案中体现完善的售后服务体系、售后服务保证措施、售后服务团队。根据甲方的要求对系统使用提供技术培训和指导。乙方培训方案包含：培训计划、培训对象、培训人员等。培训针对甲方的管理需求对培训对象分层次进行，人数约200人。

11.技术文档

乙方所提供的技术文档包括但不局限以下文档：

技术文件：乙方必须向建设单位提供安装、运行、使用、检测检验报告等。

安装计划：安装日期是乙方执行合同的开始，最少包括：运输/交货、测试、调试、正常运行。

安装指南：乙方应当提供所购软件的安装指南。

12.进度要求

项目自合同正式签署生效起，在具备施工条件的情况下，乙方150个日历日内完成项目设计、软件开发与部署等建设工作；建设完成后，30个日历日内完成项目初验，90个日历日内完成项目终验。乙方应编制工期保证措施方案，方案工期要求不得低于招标文件的规定。乙方提供工期保障所必须的工期目标、进度计划、人员保证、工期影响因素分析以及工期控制措施。乙方保证项目按期完成。

13.保密

13.1 信息传递

在本合同的履行期内，任何一方可以获得对方与本项目相关的涉密内容，对此双方皆应谨慎地进行披露和接受。

13.2 保密

获取对方涉密内容的一方仅可将该涉密内容用于履行其在本合同项下的义务，且只能由相关的工程技术人员使用。获取对方涉密内容的一方应当采取适当有效的方式保护所获取的涉密内容，不得未经授权使用、传播或公开涉密内容。除非有对方的书面许可，或该信息已被拥有方认为不再是涉密内容，或已在社会上公开，该涉密内容应当在5年内不得对外披露。

13.3 非竞争

甲、乙双方同意，在本合同实施过程中以及本合同履行完毕后的   年内，双方均不得使用在履行本项目过程中得到的对方涉密内容，从事与对方有竞争性的业务。
    13.4 任何一方可以根据其经营需要对外披露本合同的存在或其性质，但本合同的具体条款属于保密范围，未经对方的同意，不得向第三方披露。但以下情况除外

13.4.1 法院或政府有关部门的要求；

13.4.2 法律规定；

13.4.3 一方向为自己服务的法律顾问披露；

13.4.4 一方向为自己服务的会计、银行、其他的金融机构及其顾问（采取保密措施）披露；

13.4.5 当事人实施收购、兼并或相类似的行为（采取保密措施）。

13.5 上述保密义务不适用以下情况

13.5.1 获取该信息一方在对方披露之前，已经知晓该信息；

13.5.2 获取该信息一方可以通过合法渠道获取该信息；

13.5.3 获取该信息一方从第三人处合法获取，并且不承担保密义务；

13.5.4 向第三人披露过的，且第三人不承担保密义务；

13.5.5 独立建设或获取的信息；

13.5.6 法律强制披露；

13.5.7 经披露方书面许可。

13.6 信息安全

甲、乙双方同意采取相应的安全措施以遵守和履行上述条款所规定的义务。经一方的合理请求，该方可以检查对方所采取的安全措施是否符合上述规定的义务。

13.7.1乙方应严格执行《网络安全法》及国家、省、市相关网络安全、保密规定，须按照网络安全等级保护三级要求、网络安全等级保护2.0标准，加强项目驻场及后台实施人员管理。乙方因本项目人员、技术、管理等原因直接或间接产生的各类网络安全事件，乙方承担法律、经济及社会责任，并接受甲方处罚。乙方对参加项目的人员开展网络安全、保密教育以及人员背景审查，项目实施人员须按照甲方人员管理要求，在甲方监理单位处备案并签订保密协议后进入项目组工作。

13.7.2乙方项目实施人员管理要求：

严格遵守《网络安全法》及国家、省、市相关网络安全、保密规定，在规定的区域开展职责范围的工作，不得进入与之无关的工作区域；不得在机房设备上建立与工作无关的网站、网页和服务；不得在设备中传输、粘贴有害信息或与工作无关的信息；不得擅自对设备进行扫描、探测和入侵信息系统；不得对工作信息和资源越权访问、违规使用；不得私自允许他人接触和使用机房设备；严禁将工作用设备和文件带离机房；未经甲方同意，严禁以任何方式和介质拷贝服务器上的任何信息及项目中涉及的信息；对工作中接触到的信息做到保密；不准擅自摘抄、下载、复制、拍摄、提供、销毁或私自留存相关文件、资料（含电子文档）；严禁违反“一机两用”规定；不得在私人交往中谈论相关工作；不得有其他任何危害信息安全的行为。

13.7.3凡以直接、间接、口头或书面等形式提供涉及保密内容的行为均属泄密，将追究当事人及乙方的责任。

13.7.4项目结束后，乙方在本项目服务期内产生的所有资料（包括纸质、电子类）装订成册，经项目监理及甲方确认无误后全部移交给甲方。

13.7.5该项目的项目成果（包括但不限于数据资产、软件著作权等）产权均属于甲方，乙方未经甲方书面同意不得对该项目成果应用于该项目之外。在每次验收前，乙方须将代码审计后的项目源代码移交甲方。

13.7.6乙方人员违反上述保密规定，乙方应承担相应法律责任。

13.7.7本保密义务应在本协议期满、解除或终止后仍然有效。

14.违约与赔偿责任

14.1 交付违约

乙方应在合同所规定的时间内完成和交付本合同规定的项目。如建设工作延时，甲方同意给予乙方  个工作日的宽限期，宽限期内不追究乙方延期的违约责任。如乙方在宽限期内仍未依据本合同的规定完成和交付本合同所规定的项目，除依约支付违约金     元外，甲方有权要求乙方作出赔偿（具体赔偿由甲乙双方可采取合同附件形式另行约定）和采取补救措施，并继续履行本合同所规定的义务。

14.2 违约及违约金的具体确定方式为

（1）超过宽限期的，每宽限  个工作日，乙方应向甲方支付合同总  ﹪的违约金，但违约金的总数不超过合同总价的   ﹪。

（2）如超过宽限期达到   个工作日，甲方有权解除合同，除前款所约定的违约金外，并要求乙方支付合同总价的   ﹪作为对甲方的赔偿。如甲方由此解除本合同，乙方应在十个工作日内返还甲方所支付的费用和报酬并依甲方的指示退还或销毁所有的基础性文件和原始资料。

14.3 付款违约

14.3.1 如甲方未按合同规定的期限付款，每延期   个工作日，甲方应向乙方支付合同总价   ﹪的违约金，但违约金的总数不超过合同总价的  ﹪。

14.3.2 如合同继续履行，甲方除支付上述违约金外，仍应按照合同规定的金额付款，乙方履行本合同的日期相应顺延。

14.4 保密违约

任何一方违反本合同所规定的保密义务，违约方应按本合同总价的   ﹪支付违约金。如包括利润在内的实际损失超过该违约金的，受损失一方有权要求对方赔偿超过部分。

14.5 其它条款违约

任何一方违反本合同所规定的义务，除本合同另有规定外，违约方应按合同总价   ﹪的金额向对方支付违约金。

14.6 如发生违约事件，守约方要求违约方支付违约金时，应以书面方式通知违约方，内容包括违约事件、违约金、支付时间和方式等。违约方在收到上述通知后，应于  个工作日内答复对方，并支付违约金。如双方不能就此达成一致意见，将按照本合同所规定的争议解决条款解决双方的纠纷，但任何一方不得采取非法手段或以损害本项目的方式实现违约金。

14.7网络安全：乙方如因网络安全问题，造成系统大范围、长时间无法正常使用或用户数据泄露而引起严重舆论事故，被国家、省或市级网络安全等监管部门通报或指出，每发生1起在本项目每次验收后支付的款项中分别扣除当年计划支付合同额5%、3%、2%的费用。

14.8.1系统稳定性：乙方如因系统设计、测试、功能完成度、参数配置等问题，造成系统大范围、长时间无法正常使用而引起严重舆论事故或造成甲方经济损失，每发生1起在本项目每次验收后支付的款项分别扣除当年计划支付合同额2%的费用，造成经济损失的由乙方赔付。

14.8.2系统功能未达到甲方基础需求的，将根据问题严重程度进行相应处罚。

14.8.3免费运维期内，若运维服务未履行期限小于6个月或存在接到系统故障通知后48小时内未响应的，中标人需按合同价款1%支付违约金；未履行期限大于等于6个月且小于12个月或存在系统故障持续1周未解决的，中标人需按合同价款3%支付违约金；未履行期限大于等于12个月或修复后软件仍存在严重漏洞影响系统正常运行的，中标人需按合同价款5%支付违约金。若由于软件设计造成的漏洞被网信办或者网安通报的，每有1个支付违约金1000元，合同价款5%封顶。

累计扣费达到合同总额的   %时，合同终止。以合同自动终止之日为时间节点，确定乙方实际提供服务天数，占完整服务期天数的比例，按此比例确定阶段应付合同金额，在扣除合同总额   %的罚则款后，确定实际应付合同金额，按照多退少补原则，由乙方与甲方进行结算，并于合同自动终止日起      内付清。

15.不可抗力

15.1 如果双方由于不可抗拒力的任何事故（须经双方认同），致使影响合同履行时，履行合同的期限应予延长，延长期限相当于事故影响的时间。

15.2 本条所述的“不可抗拒力”系指双方无法控制、不可预见的事件。这些事件包括但不限于：战争、严重水灾、台风、地震以及其他双方商定的事件。

15.3 受事故影响的一方应在不可抗拒力事故发生后尽快以传真通知对方，双方应通过友好协商在合理时间内达成进一步履行合同的协议。

16.税费

16.1中国政府根据现行税法规定对甲方征收的与本合同有关的一切税费均由甲方负担（免税部分除外），采购文件另有规定的除外。

16.2 中国政府根据现行税法规定对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方负担（免税部分除外），采购文件另有规定的除外。

17.纠纷解决办法

17.1 在执行本合同中所发生的或与本合同有关的一切争端，甲方和乙方应通过友好协商的办法进行解决。如协商仍不能解决，则通过由甲方所在地人民法院诉讼。

17.2 在诉讼期间，本合同应继续执行。

18.违约终止合同

18.1 在甲方对乙方违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，甲方可向乙方发出终止部分或全部合同的书面通知书。

(1)如果乙方未能按合同规定的期限或甲方同意延长的限期内完成部分或全部服务交付及相关的服务工作；

(2)乙方在收到甲方发出的违约通知后20天内，或经甲方书面认可延长的时间内未能纠正其过失；

(3) 如果乙方未能履行合同规定的其他义务。

18.2在履行合同期间，出现未能响应上述服务要求，将每次从合同价款中扣除    元，出现此类情况达到3次的，甲方可以无条件终止合同并且有权拒绝付款。

18.3在甲方根据上述规定，终止了全部或部分合同后，甲方可以依其认为适当的条件和方法购买与未交服务类似的服务，乙方应对甲方购买类似服务所超出的那部分费用负责。但是，乙方应继续执行合同中未终止的部分。

19.破产终止合同

19.1 如果乙方破产或无清偿能力时，甲方在任何时候书面通知乙方终止合同而不给乙方补偿。该终止合同将不损害或影响甲方已经或将要采取的补救措施的权利。

20.转让和分包

20.1本合同不得转让及分包。

21.合同生效及其它

21.1 合同经甲方、乙方签章后生效。

21.2 本合同有效期为合同生效之日起至     年  月   日。

21.3 本合同服务和服务交付使用后所发生的合同纠纷，甲方与乙方协商处理。

21.4如需修改（指非主要合同条款）或补充合同内容，应经甲方、乙方协商，且修改及补充内容不得对本合同主要条款、采购文件和中标人的响应文件作实质性修改，并签署书面修改或补充协议，该协议将作为本合同不可分割的一部分。

21.5 本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

- （二）合    同

镇江市生态环境局（以下简称 “甲方”） 和          （以下简称 “乙方”）按下述条款和条件签订本合同（以下简称“合同”） ：

1、合同文件

下列关于镇江市公共资源交易中心        （招标编号）的招标文件、乙方提交的投标文件是构成本合同不可分割的部分：

（1）合同条款；

（2）投标承诺函；

（3）报价一览表；

（4）明细报价表；

（5）技术方案及服务水平（售后）方案；

（6）成交通知书；

（7）甲方、乙方商定的其他必要文件。

2、合同范围和条件

本合同的范围和条件应与上述合同文件的规定相一致。

3、标的物

本合同所提供的标的物详见“明细报价表”（乙方必须完全实现招标文件中的采购需求，如有不足或缺陷，由乙方自行负责弥补，甲方不再承担任何相关费用）。

4、合同金额

根据上述合同文件要求，合同金额（大写）为人民币    元整 ，￥     元（项目增加费用不得超过原合同金额的10％，同时双方必须签订补充合同），分项价格在乙方提交的报价表中有明确规定。

5、付款方式

按以下阶段支付：

（1）合同签订并生效后，采购人自收到中标人发票10个工作日内支付合同金额的30%。

（2）项目完成设计、软件开发与部署等建设工作，并经采购人和监理方书面确认后，采购人自收到中标人发票10个工作日内支付合同金额的30%。

（3）系统连续稳定试运行1个月，并经采购人和监理方书面确认后，采购人自收到中标人发票10个工作日内支付合同金额的20%。

（4）项目通过验收后，采购人自收到中标人发票10个工作日内支付合同金额20%。

6、交货时间和服务地点

本合同标的交付时间在“报价一览表”中有明确规定，服务（货物）交付及服务地点由甲方指定。

7、合同纠纷处理

本合同软件交付验收使用后及服务期间所发生的合同纠纷，由甲方与乙方进行处理。

8、合同生效及其它

本合同经甲方、乙方盖章后生效。

甲方（单位盖章）：镇江市生态环境局

地址：江苏省镇江市润州区南徐大道68号1号楼10楼

电话：

经办人：

乙方（单位盖章）：

地址：

电话：

经办人：

合同签订日期： 2025年  月  日

第四部分 采购需求

- 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一览表

| 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- |
| “省市融合”智慧监管平台镇江试点项目 | 软件和信息技术服务业 |

- 一、项目背景

为积极响应《省生态环境厅关于开展设区市生态环境数据归集共享工作的通知》（苏环便函〔2020〕959号）、《生态环境大数据建设总体方案》（环办厅〔2016〕23号）、《关于印发2024年全省生态环境数字化工作要点的通知》（苏环办〔2024〕93号），镇江市先试先行开展省市生态环境数字化平台融合对接工作，意图通过数据打通、流程打通、功能打通，实现省市平台一体化运行，进一步提升全市生态环境智慧化管理水平，探索创新“脸谱”政企直通互联平台的拓展服务，推动“十四五”时期全市生态环境治理体系和治理能力现代化，助力美丽镇江建设。

- 二、项目概况

本次项目的建设通过将镇江市生态环境大数据平台与江苏省生态环境智慧监管平台打通与融合，充分利用省平台的建设成果，以实现“省市融合”为总体目标、以“三融合”为建设目标，即实现横纵向的门户融合、数据融合、应用融合，来解决目前数据归集覆盖面仍不够全面、线索深度分析研判能力不足、“省-市-区县”三级联动不畅等问题。项目将着重于全市生态环境信息数据的全面整合与治理，完善本地业务应用，持续加强打通上至省级、下至区县的管理与调度，有效提升镇江市的生态环境信息化治理水平。

- 三、建设内容

- （一）门户融合设计

本次项目建设基于省厅智慧监管平台，对现有的门户体系进行改造，实现省市门户融合，同时搭建镇江本地的个性化工作台，在复用省平台应用的同时，又满足了镇江本地的个性化需求，实现“一个入口、一次登录、千人千面”，解决业务部门找应用、找数据、找任务困难的局面，提升管理人员工作效率同时加强平台的使用黏度。

门户融合包括管理门户和企业门户融合，管理门户融合包括用户体系改造、任务消息打通、省市应用融合以及搭建镇江本地个性化工作台，企业门户无需自建，需基于江苏省环保脸谱，打造镇江本地的环保脸谱企业门户，支持接入本地已建的企业应用以及将来要建的企业应用。

- （二）数据融合设计

充分依托省厅数据，结合镇江市大数据中心现已整合的数据以及本次建设将要使用到的数据，充分实现数据融合。一是数据全面整合与治理，包括水、气、土、执法、信访、环评、排污许可、产/治污设施、固体废物、排污口、应急等方面业务系统数据，纵向市-县两级数据资源（如各地自建水、气站点，自行要求接入的污染源自动监控数据等），横向气象、水利、住建、电力等数据资源，对各类生态环境新增数据及历史数据进行转换、补全、关联、融合、管理等工作，以清洗后的数据为对象，对生态环境监管数据实施数据治理。二是升级数据中心，结合生态环境监管业务需求，分类抽取有用信息，补齐服务于业务部门新增业务数据、外部门（单位）数据存储的数据仓库，并建立镇江专属的数据专题库。

数据融合建设需包括数据中心升级、数据整合与治理以及数据交换共享。

- （三）应用融合设计

基于省厅总体建设标准与需求，建设并完善镇江本地特色化监管平台，一方面平台将满足镇江本地生态环境管理工作自身的需求，另一方面将针对本地平台涉及到的业务应用与省厅衔接，实现业务信息省市互通。应用融合主要包括九大专题业务应用、五大通用业务应用和三大探索创新应用。

1. 九大专题业务应用

（1）水生态环境管理

①重点水体管理：按照“一河一策”管理思路，梳理重点河/湖水体涉及的管控要素，包括考核断面、周边污染源、排口、入河/湖干支流、重点工程等，建立水体与管控要素拓扑关系和分级分段数字化管控档案，支持用户进行档案信息查询和溯源分析操作。

功能需求包括重点水体考核断面管理、重点水体干支流管理、重点水体入河/湖管理、重点水体周边污染源管理、重点工程管理、污染源溯源分析。

②污水厂管理：建立“一污水厂一管”数字应用，实现全市污水厂涉及的基础信息、污水厂进出口监测信息、接管污染源信息、监控视频信息等统一管理。

功能需求包括：污水厂信息管理、监测数据、监控视频、接管污染源管理等。

③饮用水源地管理：建立“一水源地一控”数字应用，实现全市饮用水源地涉及的基础信息、空间信息、监测点位信息、周边要素、关联水系等统一管理，所有信息支持可视化展示。

功能需求包括：水源地保护区可视化展示、水源地关联水系信息管理、饮用水源地周边要素监管。

④入河排口管理：建立“一排口一档”数字应用，实现全市入河/湖排污口基础信息、类别、在线监测数据、排口整治等信息统一管理，并对排口进行分类管理。

功能需求包括：入河/湖排污口“一口一档”管理、入河/湖排污口分类管理、入河/湖排污口整治管理。

⑤统计分析：基于日常工作需求，建立水质评价、排名分析、水质月报等专题统计分析应用。做好与省平台衔接，实现水质预警快报信息回流共享应用。

功能需求包括：水质评价、断面水质分析、排名分析、水环境质量月报、水质预警快报。

（2）大气环境管理

①大气环境形势总览：建立大气环境形势总览功能，实现业务处室关注的空气质量达标情况、实时监测信息、预警信息抽取和汇总呈现。

功能需求：大气环境质量总览、预警信息总览。

②大气环境污染分析：聚焦于各类监测站点监测数据的日常综合统计分析，通过更全面更丰富的分析维度帮助管理人员及时发现大气环境异常情况。

功能需求包括：空气质量趋势分析、优良天数情况分析、大气环境排名分析。

③周边污染源关联分析：针对存在大气污染的区域，提供周边污染源关联分析功能，实现污染源精准追溯。

功能需求包括：上风向企业排放分析、周边企业排放分析。

④涉废气企业排放分析：基于全市污染源信息库数据，建立全市涉气源企业分类清单化应用，并基于污染企业排放数据实现环比分析和污染物排放等级的划分与统。

功能需求包括：涉气污染源清单管理、涉气污染源排放分析、涉气污染源等级评价。

（3）土壤污染防治

①土壤重点监管企业管理：实现对土壤污染重点监管名录、企业档案和周边监督性监测信息的统一管理。

功能需求包括：企业名录管理、企业档案查询、周边监督性监测信息管理。

②污染地块/疑似污染地块综合管理：按照保密要求，实现对疑似污染地块、污染地块以及污染与修复地块名单线上维护和信息加密处理展示，并支持地块关联信息查看。

功能需求包括：疑似污染地块管理、污染地块管理、治理与修复地块名单、监督管理、地块关联信息查看。

③专家库管理：实现对土壤污染防治相关专家信息统一维护和展示，叠加信息查询、专家任务管理、消息推送等应用。

功能需求包括：专家信息维护、任务管理、消息通知、消息查询。

④地下水管理：实现对地下水监测信息统一管理，并按需输出年度统计分析结果。

功能需求包括：地下水监测信息管理、地图查询与展示、统计分析。

（4）固体废弃物管理

①固体废物全过程信息管理：从省厅回流全市一般工业固废、危险废物全过程流转业务信息，在此基础上，实现产生量、转移量、处置量等信息汇总分析。

功能需求包括：一般工业固废综合监管、危险废物综合监管、生活垃圾综合监管、建筑垃圾综合监管、农业废弃物综合监管。

②无废综合管控平台：定期（季度）将镇江市无废指标、四张清单相关填报数据结果导入维护，实现指标与清单的量化管理。

功能需求包括：无废指标管理、四张清单管理。

③无废服务平台：定期面向企业和公众的推送无废细胞报送、无废政策、无废案例等服务信息。

功能需求包括：政策文件库、固废知识库、案例分析、信息展示。

（5）监测监控管理

①乡镇监测站数据管理：将现有的乡镇监测站点数据接入平台，实现监测数据统一管理和统计分析。

②噪声监测数据管理：实现自动监测数据收集接入存储、数据直传报送审核、常规监测与评价管理、数据综合分析应用及展示分析等。建立本地噪声声源数据库，基于前端声源识别装置以及后端数据深度分析，实现分钟级超标噪声声源数据指纹识别，通过数据统计和分析，准确判断噪声来源、影响时段、区域分布等信息功能。做好与省生态环境厅平台适配对接。

功能需求包括：噪声数据收集、统计、分析和噪声信息公开。

③特定类型监测数据管理：针对劣五类消除监测、监督性监测等类型监测，平台提供监测数据管理，实现此类监测数据统一管理和汇总分析。

④监测站数据上报管理：建立统一的监测站数据上报管理中心，提供数据管理和上报能力，支持污染源执法监测、省控以下地表水/集中式饮用水、农村“千吨万人”饮用水水源地水质监测、农村生活污水出水水质/农田灌溉水质/农村中小微水体、入河（长江、太湖）排污口监测、集中式饮用水水源地水质信息公开等不同类型和要求监测数据统一维护和分析应用，并预留监测数据传输端口，后续支持数据上报。

（6）环境应急管理

①风险源管理：实现对全市风险源信息统一管理，同时提供企业应急培训登记应用。

功能需求：风险源信息综合管理、风险源应急培训管理。

②应急预案与隐患排查管理：实现与环保脸谱应用衔接，企业通过环保脸谱进入应急预案备案应用。做好与江苏省智慧监管平台融合，回流镇江市政府应急预案、企业应急预案、企业隐患排查等相关数据，基于回流数据镇江市的应急预案与隐患排查管理功能。

功能需求：应急预案管理、隐患排查管理。

③应急演练管理：提供应急演练管理功能，实现应急演练登记、演练登记留痕和演练记录存档。

功能需求：应急演练登记、演练过程留痕、演练记录存档。

④应急资源管理：实现对应急组织、专家、专业处置团队、物资等资源进行管理应用。

功能需求：组织机构管理、应急专家管理、专业处置队伍管理、应急物资和装备管理。

⑤应急指挥调度：提供预接警、应急事件周边信息查看、资源调度、应急报告全流程支撑管理，应急指挥调度支撑省市县三级调度应用，向上支持应急信息报送，向下支持调度应用下发。

功能需求：预接警管理、资源调度管理

⑥应急事件报告管理：对应急事件生成响应的应急初报、中报和终报，根据应急事件的类型固化形成相应的报告格式并支持报告查询导出。

功能需求：初报管理、中报管理、终报管理。

（7）污染源管理

①污染源信息库：基于已有污染源信息进行重新整合，统一形成内容更为丰富污染源企业信息库，同时与江苏省环保脸谱打通，实现企业信息互通。

②污染源分级分类管理：对企业属性实行标签化管理，如按不同的企业类别进行分类打标签，便于对企业信息的管理。用户可根据企业标签，对企业信息进行快速分类查询统计。

功能需求：标签分级权限管理、标签主题定义、标签统计分析。

③污染源自动监控升级：融合烟气远程质控数据，建立数据交互联动机制，将污染源自动监控数据和烟气远程质控数据进行关联分析，数据出现异常及时触发预警功能，并通知有关管理人员，通过对设备的远程控制与调整，确保烟气排放符合要求。回流省污染源末端监控数据，在此基础上，结合本地工作需求，输出各类专题分析。

功能需求：远程质控统一融合、污染源监控分析。

（8）分区管控

①分区管控一张图绘制：通过汇聚分区管控数据、环境要素数据绘制分区管控一张图。

②分区管控总览：主要包含分区管控全市总览和下辖区县总览。

③管控单元管理：支持单元查询、单元地图定位以及管控单元信息查看。

④管控单元环境要素关联分析：支持管控单元与大气环境质量、水环境质量、污染源、基础设施等进行关联分析。

⑤项目智能辅助分析：支持项目智能辅助分析，包括项目录入、项目列表、项目准入分析以及项目分析结论报告。

（9）环境监察执法

①用户分析：补充平台用户使用情况分析，包括用户登录情况、页面浏览情况等。

②执法辅助应用：基于污染源“一企一档”信息，整合现场（非现场）执法、企业基础信息、环评、验收、许可、固废管理等环保部门批复及公示件、其他部门涉及企业/人员基础信息）、环境行政处罚、环境信访、环境监控、资源库等信息，从执法人员视角，搭建面向执法应用企业档案信息查看应用，并开放相关权限给所有执法人员，支持执法人员一站化文本信息调取查阅应用。

③违法线索分析：融合研判中心能力，提高涉及违法行为预警分析质量，实现预警信息前后左右多维度信息的串联，更好的为非现场工作开展提供数据支持。

2. 五大通用业务应用

（1）可视中心：建立生态环境要素可视中心应用，基于统一地图底图，打通时空搜索（时间、空间）业务维度数据，构建水环境、大气环境、土壤环境、污染源监管、应急监管、信访投诉、基础设施、气象环境等专题图层，支持业务处室用户结合工作需求，对各专题图层信息自由叠加查看和搜索，辅助业务工作开展。

（2）研判中心：充分依托江苏省智慧监管平台的非现场场景研判规则，在此基础上建立镇江本地非现场场景研判规则，将分析场景分为四类，包括水环境研判场景、气环境研判场景、噪声环境研判场景和污染源研判场景。

（3）线索中心：建立线索中心应用，实现全市各类问题线索汇总，对问题线索进行轻微问题线索、涉嫌环境违法线索、管理类问题线索等分类，关联问题线索后续处理全过程信息。

（4）任务中心：与省厅平台对接，实现省平台下发任务、本地线索中心产生任务等各渠道任务统一线上交办、接收、跟踪、督办和反馈。

（5）移动端应用：实现水环境质量信息、大气环境质量信息、污染源信息、风险源信息等要素信息移动端查询。移动端实现与移动执法APP门户统一，管理人员可直接通过本平台移动端进入移动执法平台进行执法工作，无需再次登录。

3. 探索创新应用（AI应用场景）

（1）企业服务：智能问答：AI智能问答服务助手需深度融合污染源企业多源数据与行业知识，可即时响应企业在环保合规、能耗优化、政策适配等领域的问答需求。

（2）监管服务：预警分析：依托污染源多维度数据融合与智能分析技术，结合企业日常环境管理及排放情况，开展污染源企业深度体检，通过深度挖掘污染源企业排放数据、历史合规情况及监管记录，动态捕捉污染源环境行为变化，实时识别异常情况，及时预警潜在环境风险，如利用时序算法捕捉反规律排放行为。

（3）政务服务：办公助手：借助大语言模型等技术，将环保业务中格式相对固定的表单/报告作为知识库进行沉淀，在此基础上搭建面向政务服务的多类办公助手AI场景。如综合线索池判断线索和监管服务办理流程的给出辅助派发意见、在线监控数据分析报告。

- （四）软件模块清单

| 序号 | 类型 | 项目内容描述 |  | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 软件建设 | 门户融合 |  | 1项 | 详见建设内容需求 |
| 1.1 |  | 管理门户融合 | 用户体系改造 | 1项 |  |
| 1.2 |  |  | 消息任务打通 | 1项 |  |
| 1.3 |  |  | 镇江本地个性化工作台搭建 | 1项 |  |
| 1.4 |  | 企业门户融合 |  | 1项 |  |
| 二 |  | 数据融合 |  | 1项 |  |
| 2.1 |  | 数据中心升级 | 数据中心重构升级 | 1项 |  |
| 2.2 |  | 数据整合治理 | 数据整合 | 1项 |  |
| 2.3 |  |  | 数据治理 | 1项 |  |
| 2.4 |  | 数据交换共享 | 数据获取解析平台 | 1项 |  |
| 2.5 |  |  | 数据共享管理 | 1项 |  |
| 2.6 |  |  | 数据资源共享目录梳理 | 1项 |  |
| 三 |  | 应用融合 |  | 1项 |  |
| 3.1 |  | 水生态环境管理 | 重点水体管理 | 1项 |  |
| 3.2 |  |  | 污水厂专项管理 | 1项 |  |
| 3.3 |  |  | 饮用水源地管理 | 1项 |  |
| 3.4 |  |  | 入河排口管理 | 1项 |  |
| 3.5 |  |  | 统计分析 | 1项 |  |
| 3.6 |  | 大气环境管理 | 大气环境形势总览 | 1项 |  |
| 3.7 |  |  | 大气环境污染分析 | 1项 |  |
| 3.8 |  |  | 周边污染源关联分析 | 1项 |  |
| 3.9 |  |  | 涉废气企业排放分析 | 1项 |  |
| 3.10 |  | 土壤污染防治 | 土壤重点监管单位管理 | 1项 |  |
| 3.11 |  |  | 疑似地块/疑似污染地块综合管理 | 1项 |  |
| 3.12 |  |  | 专家库管理 | 1项 |  |
| 3.13 |  |  | 地下水管理 | 1项 |  |
| 3.14 |  | 固体废弃物管理 | 固体废物全过程信息管理 | 1项 |  |
| 3.15 |  |  | 无废指标和清单管控 | 1项 |  |
| 3.16 |  |  | 无废服务 | 1项 |  |
| 3.17 |  | 监测监控管理 | 乡镇监测站数据管理 | 1项 |  |
| 3.18 |  |  | 噪声环境管理 | 1项 |  |
| 3.19 |  |  | 特定类型监测数据管理 | 1项 |  |
| 3.20 |  |  | 监测站数据上报管理 | 1项 |  |
| 3.21 |  | 环境应急管理 | 风险源管理 | 1项 |  |
| 3.22 |  |  | 应急预案与隐患排查管理 | 1项 |  |
| 3.23 |  |  | 应急演练管理 | 1项 |  |
| 3.24 |  |  | 应急资源管理 | 1项 |  |
| 3.25 |  |  | 应急指挥调度 | 1项 |  |
| 3.26 |  |  | 应急事件报告管理 | 1项 |  |
| 3.27 |  | 污染源管理 | 污染源信息库 | 1项 |  |
| 3.28 |  |  | 污染源分级分类管理 | 1项 |  |
| 3.29 |  |  | 自动监控升级 | 1项 |  |
| 3.30 |  | 分区管控 | 分区管控一张图绘制 | 1项 |  |
| 3.31 |  |  | 分区管控总览 | 1项 |  |
| 3.32 |  |  | 管控单元管理 | 1项 |  |
| 3.33 |  |  | 管控单元环境要素关联分析 | 1项 |  |
| 3.34 |  |  | 项目智能辅助分析 | 1项 |  |
| 3.35 |  | 环境监察执法 | 用户分析 | 1项 |  |
| 3.36 |  |  | 非现场执法辅助应用 | 1项 |  |
| 3.37 |  |  | 违法线索分析 | 1项 |  |
| 3.38 |  | 五大通用业务应用 | 可视中心 | 1项 |  |
| 3.39 |  |  | 研判中心 | 1项 |  |
| 3.40 |  |  | 线索中心 | 1项 |  |
| 3.41 |  |  | 任务中心 | 1项 |  |
| 3.42 |  |  | 移动端应用 | 1项 |  |
| 3.43 |  | 探索创新应用 | 企业服务：智能问答 | 1项 |  |
| 3.44 |  |  | 监管服务：预警分析 | 1项 |  |
| 3.45 |  |  | 政务服务：办公助手 | 1项 |  |

- 四、技术商务要求

- （一）技术要求

本项目系统开发必须按软件工程的实施规范进行，保证系统先进、操作方便、维护简单、实施规范，具体要求如下：

1. 系统开发建设要求

（1）标准规范要求：系统建设符合《镇江市市级信息化项目建设管理实施细则（试行）》，业务数据按要求接入镇江市“省市融合”智慧监管平台，使用科学合理的运行管理机制作为系统建设运行的保障条件。对于不按要求接入的系统一律不予验收。

（2）系统设计要求：系统应采用组件化、微服务化的开发方式，各模块之间相互独立，任何一个应用模块的损坏和更换均不能影响其它模块的使用。对于存在已建系统的，需基于已有系统进行设计，确保数据、系统架构、业务流程、系统界面等与已建设的系统无缝衔接，与已有技术成果、数据成果和已有数据标准等进行无缝集成及整合。（提供软件著作权证书扫描件并加盖投标单位公章）

（3）功能设计要求：依据本项目的《可行性研究报告》和《初步设计报告》，并经过充分调研，在了解相关政策要求和建设单位用户的需求的基础上编制《需求规格说明书》和相关设计文档，系统的功能必须满足用户所提出的需求和最新的相关政策要求。

（4）安装部署要求：系统应按照要求部署在市政务云的互联网区、电子政务外网区，部分有特殊要求的应用部署在生态环境业务专网内。同时，根据市有关部门及采购人关于信息安全的统一部署要求，支持信创产品的开发、部署、实施、使用，系统应支持部署至市统一的信创环境，确保系统在信创环境下可正常运行。部署于市政务云互联网区、电子政务外网区以及生态环境业务专网内的系统应按采购人实际需求实现数据交换和应用跨网穿透式访问。

（5）安全设计要求：系统应按照国家三级等保要求，完善安全防护系统，提升系统的安全防护水平。

（6）系统性能设计要求：平台应用系统可满足500用户同时在线，满足50并发用户；对于系统使用频率较高的功能点，满足非高峰时段响应时间小于1秒，高峰时段响应时间小于3秒要求; 对于系统使用频率一般的功能点，满足非高峰时段响应时间小于3秒，高峰时段响应时间小于5秒要求。系统年平均故障时间小于5天，平均故障修复时间小于24小时。

（7）数据库设计要求：应使用采购人统一要求的数据库，对于有集群化、分布式部署要求的系统，应按要求使用相关技术进行部署。

2. 系统集成实施要求

（1）系统实施要求：按照项目所需资源向市政务云进行资源申请，并根据确认的系统资源进行应用系统的部署；系统应部署在非操作系统所在的指定目录，如涉及使用第三方软件，需经采购人同意；数据库、数据表、数据、视图、函数等均应通过脚本生成。

（2）系统融合要求：本项目建设的系统需保证稳定、持续地与采购文件规定系统融合对接，承诺按要求实现门户、数据和应用融合；中标人须承诺将无条件做好本系统与镇江市公共数据平台、镇江市密码服务资源池的对接工作；对不具备自动对接系统，中标人须承诺在具备条件后负责实现数据的自动接入。

（3）易用性要求：整体页面风格与省厅系统一致，对于用户客户端需要安装的插件等采用一键安装的集中打包方式进行，具备完善的联机帮助功能。

（4）兼容性要求：操作系统兼容性（windows、麒麟等国产操作系统）、浏览器兼容性（chrome、IE、360安全浏览器等）

（5）中标人承诺按采购人需求进行国产化软硬件环境适配。

（6）终端集成要求：根据采购人要求开发移动端的，应提供手机、平板APP端口，并集成到采购人指定的统一移动端入口中。电脑端按采购人要求统一集成到云桌面。

- （二）商务要求

- 1. 项目实施要求

（1）投标人须安排足够的高素质专业技术人员参加本项目建设工作；参与此项目的技术人员必须具有强烈的服务意识和高度的责任感。

（2）系统的开发、测试、安装、调试过程中相关的技术文档必须按照采购人的要求，提交相应的规范文件和交付清单，提交给甲方统一管理。成果和文档资料必须符合软件工程及项目竣工验收的相关要求，所有交付的文档包括但不限于：实施方案、需求规格说明书、系统设计说明书、开发规范、自测报告、操作手册、安装部署手册、运维手册等。

（3）中标人应对项目技术文件以及由采购人提供的所有内部资料、技术文档、数据和信息予以保密；中标人应与采购人签订保密协议并严格遵守，未经采购人书面许可，中标人不得以任何形式向第三方透露本项目标书、技术方案等内容。

- 2. 项目进度要求

签订合同之日起，6个月内完成合同中所要求的项目设计、软件开发与部署等建设工作，其中试运行期1个月。在试运行期间完成对使用该系统的相关人员培训，并达到验收标准。

- 3. 质量控制要求

供应商需对项目全过程进行质量管理，并组织项目实施和文档编写，积极配合支持采购方的相关质量控制和质量管理监督活动。

质量保证至少包括质量保证体系、质量保证文件、质量保证程序、质量保证措施。

- 4. 项目团队要求

（1）项目组织机构要求

投标人需建立健全保障项目顺利实施的各项管理制度和质量保证体系，按照招标要求安排好项目管理团队参加本项目的建设。项目团队至少应包含项目负责人（1人）、技术负责人（1人）、应用开发、软件测试、系统集成、项目管理、用户培训、项目实施、运行维护等成员。其中至少需保证技术负责人、需求分析负责人全程驻场。

（2）对项目负责人和技术负责人的要求

投标人应明确项目负责人和技术负责人在本项目中的岗位职责。根据项目工作建设工作的业务性质，投标人应分别配备经验丰富的项目负责人、技术负责人承担本项目工作。项目负责人全程负责本项目工作，不得无故更换，项目组成员一经确认，如需变更需征得采购人书面批准。

（3）项目团队资质要求

项目负责人具备系统集成项目管理工程师证书或软件设计师证书的优先。团队其他成员（不含项目负责人）中具有信息系统项目管理师证书、网络工程师证书、软件设计师证书、系统集成项目管理工程师证书、数据库系统工程师证书、软件评测师证书的优先。

- 5. 知识产权要求

本项目中建设的所有软件系统所有权（含数据所有权）归采购人所有，系统验收后中标人应向采购人移交相关源代码。

- 6. 项目验收要求

项目按照招标文件及采购人要求完成所有建设内容和接入相应的数据，并且连续稳定运行1个月，软件系统通过了第三方测评及相关安全测评，经采购人及监理方检查满足验收条件后组织专家对项目进行验收。若项目验收不合格时，中标人应负责修改系统，并在达到验收条件时，再次向采购人提出书面验收申请。因中标人原因导致系统验收不合格产生的延期及其它系统建设工作成本，由中标人承担。中标人在本项目投标总报价中应包含项目有关验收费用。验收标准以招标文件、投标文件等为依据，中标人提供项目验收相关材料，包括：1）合同；2）用户需求说明书；3）概要设计说明书；4）数据及数据库设计要求说明书；5）详细设计说明书；6）用户手册；7）系统接口规范。

- 7. 培训要求

投标人需免费对采购人进行技术培训，使采购人技术人员及业务使用人员能独立进行系统管理、操作、故障处理、日常测试维护等工作，确保系统及设备能正常安全运行。投标人负责提供给培训人员实际的操作环境和培训资料、提供相应的师资。

- 8. 项目服务要求

（1）在服务期内，针对采购人提出的合理意见，投标人需及时响应，并在承诺的服务时间内实施服务。

（2）投标人需具备良好的售后服务能力，配套《运维服务承诺书》，需提供全年7天24小时服务（电话、远程或现场），并在接到采购人通知后1小时内进行处理、12小时内到达现场。

（3）在验收合格结束后，中标人提供不低于3年免费运维服务，至少派遣1名团队成员全程驻场，免费运维期从验收合格之日起计算。免费运维期内，若采购人提出对系统的运行与维护有用的技术改进，中标人有义务按采购人要求提供相应免费的技术支持和改进。若运维服务未履行期限小于6个月或存在接到系统故障通知后48小时内未响应的，中标人需按合同价款1%支付违约金；未履行期限大于等于6个月且小于12个月或存在系统故障持续1周未解决的，中标人需按合同价款3%支付违约金；未履行期限大于等于12个月或修复后软件仍存在严重漏洞影响系统正常运行的，中标人需按合同价款5%支付违约金。若由于软件设计造成的漏洞被网信办或者网安通报的，每有1个支付违约金1000元，合同价款5%封顶。违约金需全额转入镇江市财政部门银行账户。

- 9. 付款方式要求

（1）合同签订并生效后，采购人自收到中标人发票10个工作日内支付合同金额的30%。

（2）项目完成设计、软件开发与部署等建设工作，并经采购人和监理方书面确认后，采购人自收到中标人发票10个工作日内支付合同金额的30%。

（3）系统连续稳定试运行1个月，并经采购人和监理方书面确认后，采购人自收到中标人发票10个工作日内支付合同金额的20%。

（4）项目通过验收后，采购人自收到中标人发票10个工作日内支付合同金额20%。

第五部分    评标办法和标准

一、采购代理机构职责

1.1 采购代理机构负责组织评标工作，并履行下列职责：

（1）核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向政府采购监管部门报告；

（2）宣布评标纪律；

（3）公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；

（4）组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长；

（5）在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；

（6）根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；

（7）维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

（8）核对评标结果，有《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部87号令）第六十四条规定情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级政府采购监管部门报告；

（9）评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

（10）处理与评标有关的其他事项。

二、评标委员会职责

2.1 评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（5）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。在评标过程中发现投标人有串通投标情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

三、评标注意事项

3.1评标时，评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

3.2评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料。投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

评审委员会启动异常低价投标（响应）审查的情形和具体要求：（一）评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：1．投标（响应）报价低于采购项目预算 50% 的，即投标（响应）报价<采购项目预算×50% ；2．投标（响应）报价低于采购项目最高限价 45% 的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45% ；3．评审委员会认定的供应商报价过低、可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。（二）启动异常低价投标（响应）审查后，评审委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

3.3对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

3.4评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

3.5评标委员会及其成员不得有下列行为：

（1）确定参与评标至评标结束前私自接触投标人；

（2）接受投标人提出的与投标文件不一致的澄清或者说明，《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部87号令）第五十一条规定的情形除外；

（3）违反评标纪律发表倾向性意见或者征询采购人的倾向性意见；

（4）对需要专业判断的主观评审因素协商评分；

（5）在评标过程中擅离职守，影响评标程序正常进行；

（6）记录、复制或者带走任何评标资料；

（7）其他不遵守评标纪律的行为。

评标委员会成员有上述第一至五项行为之一的，其评审意见无效，并不得获取评审劳务报酬和报销异地评审差旅费。

3.6评标中因评标委员会成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致评标委员会组成不符合相关法律法规规定的，采购人或采购代理机构将依法补足后继续评标，被更换的评标委员会成员所作出的评标意见无效。无法及时补足评标委员会成员的，采购人或采购代理机构将停止评标活动，封存所有投标文件和开标、评标资料，依法重新组建评标委员会进行评标，原评标委员会所作出的评标意见无效。采购人或采购代理机构将变更、重新组建评标委员会的情况予以记录，并随采购文件一并存档。

3.7评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

四、评标过程的保密

4.1 评标开始后，至向中标的投标人授予合同时止，与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，均不得向投标人以及与评标无关的其他人员透露。

4.2 在评标过程中，如果投标人试图在投标文件审查、澄清、比较及授标建议等方面向采购人、采购代理机构或参加评标的人员施加任何影响，都将会导致其投标无效。

4.3评标应当在严格保密的情况下进行，除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

五、报价前后不一致的处理原则

5.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按上述规定排序在先的原则进行修正，修正后的报价须经投标人确认后产生约束力，投标人确认应当以书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权代表签字。投标人不确认的，其投标无效。

六、投标人资格审查

6.1 采用资格后审方式

开标结束后，采购人或代理机构将依法对投标人的资格进行审查。资格审查的内容如下：

| 序号 | 审查要素 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力 | 提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件扫描件；投标人为自然人的，提供其身份证扫描件 |
| 2 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 提供2024度财务报告，成立不满一年的提供至少一个月财务报告，或银行出具的资信证明，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函等；或提供资格承诺函 |
| 3 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 提供投标人相关信息一览表；或提供资格承诺函 |
| 4 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | 提供参加本次政府采购活动前半年内（至少一个月）依法缴纳税收和社会保险资金的相关材料；或提供资格承诺函 |
| 5 | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 | （1）投标函或资格承诺函。 （2）“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、“信用江苏”网站（http://http://credit.jiangsu.gov.cn/）的查询结果未列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为名单，以现场查询为准。 |
| 6 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 提供《中小企业声明函》 |
| 7 | 本项目的特定资格要求 | 无 |

七、投标人符合性审查

7.1 评标委员会将对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，审查内容主要是投标文件的有效性和对招标文件的响应程度，以确定是否满足招标文件的实质性要求。

| 序号 | 审查要素 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件有效性 | 投标文件的有效电子签章。 |
|  |  | 投标报价。 |
|  |  | 未发现属无效投标的情形。 |
| 2 | 对招标文件响应程度 | 审查投标文件，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。不满足招标文件的实质性要求的，投标无效。 |

八、本项目采用综合评分法

| 评分项目 | 技术评估 | 商务评估 | 价格评估 |
| --- | --- | --- | --- |
| 分值 | 58.00 | 32.00 | 10.00 |

（一）技术评估

| - 序号 | - 评审内容 | - 评标标准 | - 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 技术要求 | - 提供技术承诺函（包含需求文件中所有技术要点）的，得4分；（需加盖投标人公章，否则不得分） | - 4分 |
| - 2 | - 需求理解 | - 投标人提供需求理解方案，对本项目建设目标、用户需求、技术需求、性能需求、功能需求进行分析，根据需求理解方案进行打分。方案完全包含上述要点的得7分，有缺项得4分；方案切合项目需求、有针对性的加1.5分；方案有可行性的加1.5分；未提供不得分。 | - 10分 |
| - 3 | - 系统设计 - ——整体设计 | - 投标人提供整体设计方案，对本项目中技术路线、应用场景、系统架构、部署拓扑、系统安全、系统维护进行设计，根据整体设计方案进行打分。方案完全包含上述要点的得7分，有缺项得4分；方案切合项目需求、有针对性的加1.5分；方案有可行性的加1.5分；未提供不得分。 | - 10分 |
| - 4 | - 系统设计 - ——门户融合功能设计 | - 投标人提供门户融合功能设计方案，对本项目中用户体系改造、任务消息打通、个性化工作台进行设计，方案完全包含上述要点的得4分，有缺项得2分；方案切合项目需求、有针对性的加1分；方案有可行性的加1分；未提供不得分。 | - 6分 |
| - 5 | - 系统设计 - ——数据融合功能设计 | - 投标人提供数据融合功能设计方案，对本项目中数据中心升级、数据整合与治理以及数据交换共享进行设计，方案完全包含上述要点的得4分，有缺项得2分；方案切合项目需求、有针对性的加1分；方案有可行性的加1分；未提供不得分。 | - 6分 |
| - 6 | - 系统设计 - ——应用融合功能设计 | - 投标人提供应用融合功能设计方案，对本项目中九大专题业务应用、五大通用业务应用、探索创新应用（AI应用场景）进行设计。方案完全包含上述要点的得9分，有缺项得4分；方案切合项目需求、有针对性的加1.5分；方案有可行性的加1.5分；未提供不得分。 | - 12分 |
| - 7 | - 项目实施及项目管理方案 | - 投标人提供开发、测试、安装调试、试运行、安全生产、安全保密、培训实施方案和项目管理制度、进度计划安排、进度保障措施、质量保障措施、风险分析及应对措施项目管理方案，根据投标人提供的方案进行评分。方案完全包含上述要点的得3分，有缺项得1分；方案切合项目需求、有针对性的加1分；方案有可行性的加1分；未提供不得分。 | - 5分 |
| - 8 | - 售后服务及相关承诺 | - 投标人提供售后服务方案，从售后服务体系、服务内容、服务方式、服务承诺、响应能力方面对售后服务方案内容阐述合理性、完备性、规范性方面进行评价。方案完全包含上述要点的得3分，有缺项得1分；方案切合项目需求、有针对性的加1分；方案有可行性的加1分；未提供不得分。 | - 5分 |

（二）商务评估

| - 1 | - 综合实力 | （1）投标人具有质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书的，每提供1项得1分，最高得3分。（需提供有效的相关证书扫描件，或提供官网链接及官网截图，否则不得分） （2）投标人具有ITSS信息技术服务标准符合性证书（运行维护），评估等级为二级及以上得3分，评估等级为三级及以下得1分，最高得分为3分。 （需提供有效的相关证书扫描件，或提供官网链接及官网截图，否则不得分。） （3）投标人研发的产品获得软件开发类荣誉的得2分。（提供所获荣誉证明材料扫描件并加盖投标人公章，未提供不得分。） | - 8分 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 2 | - 软件自主研发能力 | - 投标人具有自主研发能力，所提供的软件著作权证书与组件化相关的得2分；所提供软件著作权证书与智慧监管、数据融合、指挥调度、分析研判、时空搜索、非现场执法相关的，每相关一项内容的加1分，同类关键字的不重复得分，最高加6分。（提供证书扫描件并加盖公章，未提供不得分。） | - 8分 |
| - 3 | - 企业业绩 | - 自2021年1月1日以来（按合同签订时间），投标人已完成软件开发类项目的，每提供一个得1分，最高得3分；以上项目能体现系统融合（含门户、数据和应用融合）对接能力(需提供可行性能力材料，如验收报告或用户评价)的，每有1个加1分，最高加3分。（以上提供项目合同、验收材料扫描件，合同中需体现明确的签订时间及对应类型的项目内容，并加盖投标人公章，未提供不得分。） | - 6分 |
| - 4 | - 项目团队 | - （1）项目负责人具备系统集成项目管理工程师证书、软件设计师证书的，有一个证书得2分，最高得4分。 - （2）团队其他成员（不含项目负责人）中具有信息系统项目管理师证书、网络工程师证书、软件设计师证书、系统集成项目管理工程师证书、数据库系统工程师证书、软件评测师证书的，每有一个证书得1分，最高得6分。同一人员具有多项资质证书不重复得分。 - （注：所有上述拟录用服务人员必须为投标人员工，需提供该人员有效的劳动合同扫描件或近半年（至少1个月）的社保证明材料，并且提供有效证书扫描件，否则不得分。） | - 10分 |

（三）价格评估

| 序号 | 评审因素 | 评审细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价得分 | 综合评分法中的价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分10分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分= (评标基准价／投标报价)×10。 | 10.0 |

九、相同品牌产品的处理原则

9.1非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品。本项目核心产品见投标人须知前附表。

9.2使用综合评分法的采购项目，核心产品提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标候选人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

十、允许修改评标结果的情形

10.1评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（1）分值汇总计算错误的；

（2）分项评分超出评分标准范围的；

（3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级政府采购监管部门。

十一、推荐中标候选人

11.1采用综合评分法的，评标结果按评审后得分(得分保留到小数点后2位，四舍五入)由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。本项目选取3名中标候选人。

第六部分    投标文件（格式）

投   标   文   件

项目编号：JSZC-321100-JZCG-G2025-0038

项目名称：“省市融合”智慧监管平台镇江试点项目

投 标 人（公章）：××××

××××年××月××日

投标文件目录

一、开标一览表

二、投标函

三、清单及明细报价表

四、法定代表人身份证明书

五、法定代表人授权委托书

六、资格条件

七、符合条件

八、技术部分

九、商务部分

十、企业报价折扣证明

一、开标一览表

项目编号：

货币单位：人民币元

| 项目名称 | 项目内容 | 总价（小写） |
| --- | --- | --- |
| 项目名称 | 详见投标文件 | 元 |
| 总价（大写）： 元 | 金额大写： 元 |  |

投标人盖章（公章）：

年 月 日

注： 1、“总价”包括本次招标要求提供的服务已支付或将支付的所有费用；

2、投标人必须据实填写此表，报价所含与招标文件要求的内容一致；

3、报价保留至小数点后两位，四舍五入。

二、投标函

致镇江市公共资源交易中心：

根据贵方关于“省市融合”智慧监管平台镇江试点项目 （JSZC-321100-JZCG-G2025-0038）的投标邀请，我方已完全理解招标文件的所有内容。

据此函，我方兹宣布同意如下：

1．按招标文件规定提供货物（服务）的唯一投标报价见开标一览表。

2．我方承诺根据招标文件的规定，完成合同义务，并承担责任（如有偏离，在投标文件中另作说明）。

3．我方已详读全部招标文件，包括招标文件书面修改通知（如果有的话），我方完全理解并同意放弃对这方面不明及误解的权利。

4．我方已详读全部投标文件，保证提供的投标文件及所有材料的完整、真实、合法、有效性并对其负责，承诺在评审期间，如评标委员会对我方提出澄清要求，将及时作出响应，否则自行承担后果。

5．我方同意从规定的招标日期起遵循本招标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

6．我方同意向贵方提供贵方可能要求的与本投标有关的任何证据或资料。

7．我方知道如用虚假材料或恶意方式向贵方提出质疑，将承担相应的法律责任。同时承诺：我方如果有上述行为，将无条件承担贵方相关的调查论证费用。

8．我方承诺：参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

9．本次投标文件内容与招标文件内容偏离情况见偏离说明（如果有）。

10．遵守招标文件中要求的收费项目和标准。

11．与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址： ××                  电话： ××

传真：××                   邮政编码：××

投标人（公章）：××

法定代表人签字或盖章： ××

日期： ××××年××月××日

三、清单及明细报价表

| 软件费用 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 类型 | 项目内容描述 |  | 数量 | 单位 | 价格 | 免费维保期 |
| 一 | 软件建设 | 门户融合 |  | 1项 |  |  |  |
| 1.1 |  | 管理门户融合 | 用户体系改造 | 1项 |  |  |  |
| 1.2 |  |  | 消息任务打通 | 1项 |  |  |  |
| 1.3 |  |  | 镇江本地个性化工作台搭建 | 1项 |  |  |  |
| 1.4 |  | 企业门户融合 |  | 1项 |  |  |  |
| 二 |  | 数据融合 |  | 1项 |  |  |  |
| 2.1 |  | 数据中心升级 | 数据中心重构升级 | 1项 |  |  |  |
| 2.2 |  | 数据整合治理 | 数据整合 | 1项 |  |  |  |
| 2.3 |  |  | 数据治理 | 1项 |  |  |  |
| 2.4 |  | 数据交换共享 | 数据获取解析平台 | 1项 |  |  |  |
| 2.5 |  |  | 数据共享管理 | 1项 |  |  |  |
| 2.6 |  |  | 数据资源共享目录梳理 | 1项 |  |  |  |
| 三 |  | 应用融合 |  | 1项 |  |  |  |
| 3.1 |  | 水生态环境管理 | 重点水体管理 | 1项 |  |  |  |
| 3.2 |  |  | 污水厂专项管理 | 1项 |  |  |  |
| 3.3 |  |  | 饮用水源地管理 | 1项 |  |  |  |
| 3.4 |  |  | 入河排口管理 | 1项 |  |  |  |
| 3.5 |  |  | 统计分析 | 1项 |  |  |  |
| 3.6 |  | 大气环境管理 | 大气环境形势总览 | 1项 |  |  |  |
| 3.7 |  |  | 大气环境污染分析 | 1项 |  |  |  |
| 3.8 |  |  | 周边污染源关联分析 | 1项 |  |  |  |
| 3.9 |  |  | 涉废气企业排放分析 | 1项 |  |  |  |
| 3.10 |  | 土壤污染防治 | 土壤重点监管单位管理 | 1项 |  |  |  |
| 3.11 |  |  | 疑似地块/疑似污染地块综合管理 | 1项 |  |  |  |
| 3.12 |  |  | 专家库管理 | 1项 |  |  |  |
| 3.13 |  |  | 地下水管理 | 1项 |  |  |  |
| 3.14 |  | 固体废弃物管理 | 固体废物全过程信息管理 | 1项 |  |  |  |
| 3.15 |  |  | 无废指标和清单管控 | 1项 |  |  |  |
| 3.16 |  |  | 无废服务 | 1项 |  |  |  |
| 3.17 |  | 监测监控管理 | 乡镇监测站数据管理 | 1项 |  |  |  |
| 3.18 |  |  | 噪声环境管理 | 1项 |  |  |  |
| 3.19 |  |  | 特定类型监测数据管理 | 1项 |  |  |  |
| 3.20 |  |  | 监测站数据上报管理 | 1项 |  |  |  |
| 3.21 |  | 环境应急管理 | 风险源管理 | 1项 |  |  |  |
| 3.22 |  |  | 应急预案与隐患排查管理 | 1项 |  |  |  |
| 3.23 |  |  | 应急演练管理 | 1项 |  |  |  |
| 3.24 |  |  | 应急资源管理 | 1项 |  |  |  |
| 3.25 |  |  | 应急指挥调度 | 1项 |  |  |  |
| 3.26 |  |  | 应急事件报告管理 | 1项 |  |  |  |
| 3.27 |  | 污染源管理 | 污染源信息库 | 1项 |  |  |  |
| 3.28 |  |  | 污染源分级分类管理 | 1项 |  |  |  |
| 3.29 |  |  | 自动监控升级 | 1项 |  |  |  |
| 3.30 |  | 分区管控 | 分区管控一张图绘制 | 1项 |  |  |  |
| 3.31 |  |  | 分区管控总览 | 1项 |  |  |  |
| 3.32 |  |  | 管控单元管理 | 1项 |  |  |  |
| 3.33 |  |  | 管控单元环境要素关联分析 | 1项 |  |  |  |
| 3.34 |  |  | 项目智能辅助分析 | 1项 |  |  |  |
| 3.35 |  | 环境监察执法 | 用户分析 | 1项 |  |  |  |
| 3.36 |  |  | 非现场执法辅助应用 | 1项 |  |  |  |
| 3.37 |  |  | 违法线索分析 | 1项 |  |  |  |
| 3.38 |  | 五大通用业务应用 | 可视中心 | 1项 |  |  |  |
| 3.39 |  |  | 研判中心 | 1项 |  |  |  |
| 3.40 |  |  | 线索中心 | 1项 |  |  |  |
| 3.41 |  |  | 任务中心 | 1项 |  |  |  |
| 3.42 |  |  | 移动端应用 | 1项 |  |  |  |
| 3.43 |  | 探索创新应用 | 企业服务：智能问答 | 1项 |  |  |  |
| 3.44 |  |  | 监管服务：预警分析 | 1项 |  |  |  |
| 3.45 |  |  | 政务服务：办公助手 | 1项 |  |  |  |
| 小计 |  |  |  | 元 |  |  |  |
| 其他费用（培训、税费等与项目相关的一切费用） |  |  |  | 元 |  |  |  |
| 项目总报价 |  |  |  | 元 |  |  |  |

注：1、投标人应当按照招标文件采购需求及相关报价要求填写。2、本表中“其它”由投标人根据采购需求及自身经验进行补充填写。项目实施时，除采购人明确提出需要变更增加外，不再增加任何费用，投标人应确保本项目能安全正常运行并达到采购要求。

3、本表中项目总报价应与开标一览表中项目总报价保持一致。

4、报价保留至小数点后两位，四舍五入。

5、标的物报价不为零，否则投标无效。

四、法定代表人身份证明书

兹证明 姓名同志，性别     ，居民身份证号           ，在我单位任职务，系我单位主要负责人即法定代表人。

单位地址：

电    话：

单位全称：

公    章：

年     月    日

附：法定代表人居民身份证扫描件

注：1.“法定代表人”直接参加投标响应活动的仅需填写本身份证明。

2.投标人属于非法人组织的，按照法律、行政法规规定能够对外代表其从事民事活动的主要负责人，视同法定代表人。

五、法定代表人授权委托书

本授权书声明：（投标人名称）法定代表人（姓名） 授权（委托代理人的姓名、身份证号）为我方就（项目名称及编号）项目的投标活动的合法代理人，以本公司名义全权处理一切与该项目投标有关的事务（含合同签订）。

本授权书于   年   月   日生效，特此声明。

委托代理人身份证号码：

委托代理人联系电话：（手机）

法定代表人签字或盖章：

投标人名称（公章）：

日     期：

附：委托代理人居民身份证扫描件

注：“法定代表人”授权其他人（必须为投标人正式员工，证明材料：提供有效劳动合同）投标的，须填写法定代表人身份证明书和本委托书。

六、资格条件

（一）独立承担民事责任的能力

提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件扫描件；投标人为自然人的，提供其身份证扫描件。

（二）良好的商业信誉和健全的财务会计制度

提供2024年度财务报告、成立不满一年的提供至少一个月财务报告，或银行出具的资信证明，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函等，或提供资格承诺函（见本部分（五）资格承诺函）。

（三
履行合同所必需的设备和专业技术能力

填写下述表格或提供资格承诺函（见本部分（五）资格承诺函）

| 一 |  | 公司基本信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 公司名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 注册资金 |  | 3 |  | 公司地址 |  |  |  |  |
| 4 |  | 从业人数 |  | 5 |  | 法定代表人 |  |  |  |  |
| 6 |  | 开户银行 |  | 7 |  | 账号 |  |  |  |  |
| 8 |  | 项目联系人 |  | 9 |  | 联系电话 |  |  |  |  |
| 二 |  | 公司财务状况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （一） |  | 2024年度财务状况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 营业收入（万）： |  | 2 |  | 利润总额（万） |  |  |  |  |
| 3 |  | 年末“固定资产合计”（万） |  | 4 |  | 年末“流动资产”余额（万） |  |  |  |  |
| 5 |  | 年末“短期负债”余额（万） |  | 6 |  | 年末“长期负债”余额（万） |  |  |  |  |
| 7 |  | 年末“资产总计”余额（万） |  | 8 |  | 年末“货币资金”余额（万） |  |  |  |  |
| 三 |  | 投标人其他信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （一） |  | 公司取得的相关资质及等级： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （二） |  | 公司2022年度后获得的荣誉及表彰情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四 |  | 提供本项目服务所必须的专业设备一览表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 品牌、型号及主要参数配置简述 |  |  |  | 购置年份 |  | 价格 | 数量 |  | 用途 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五 |  | 提供本项目服务所必须的专业技术能力 |  |  |  |  |  |  |  |  |

（四）依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录

提供参加本次政府采购活动前半年内至少一个月依法缴纳税收和社会保险的凭据，或提供资格承诺函（见本部分（五）资格承诺函）。

（五）资格承诺函

致：    （采购人、采购代理机构）

我单位参与  （项目名称）  （项目编号：    ）项目的政府采购活动，现承诺如下：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

2.我方具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

3.我方具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

4.我方参加本项目采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

若我单位承诺不实，自愿承担提供虚假材料谋取中标、成交的法律责任。

投标（响应）供应商（全称并盖章）：

供应商法定代表人或授权代表（签字或签章）：

日期：

﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍

说明：1.供应商可自行选择是否提供本承诺函，若不提供本承诺函的，应按采购文件要求提供相应的证明材料。

2.供应商可删减承诺事项，删减的承诺事项须按采购文件要求提供相应的证明材料。比如删去本承诺函第3项的，则应按采购文件要求提供依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

（六）法律、行政法规规定的其他条件

七、符合条件

八、技术部分（与评分标准对应）

九、商务部分（与评分标准对应）

项目负责人能力

| 姓名 |  | 近3年工作业绩及承担的主要工作 |
| --- | --- | --- |
| 性别 |  |  |
| 年龄 |  |  |
| 职称 |  |  |
| 毕业时间 |  |  |
| 所学专业 |  |  |
| 学历 |  |  |
| 证书名称 |  |  |
| 专业资格 |  |  |
| 联系电话 |  |  |
| 曾担任项目主要负责人的项目 |  |  |

注：1、项目负责人具有资格证书的，应在本栏目提交相关证书扫描件。

2、列入本表人员如要更换，需经采购人同意。擅自更换属违约行为。

3、列入上表人员必须为投标人员工，需提供该人员有效的劳动合同扫描件或近半年（至少1个月）的社保证明材料。

项目实施成员能力

| 序号 | 姓名 | 身份证号 | 人员类别 | 技术证书、级别 | 相关工作经验 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、行数不够，请自行添加。

2、列入本表人员如要更换，须经采购人同意，擅自更换属违约行为。

3、列入上表人员必须为投标人员工，需提供该人员有效的劳动合同扫描件或近半年（至少1个月）的社保证明材料。

4、列入上表人员具有相关证书、工作经验的，应在本栏目提交相关证明材料扫描件。

对免费维保期的承诺

投标人应对采购需求中免费维保期进行承诺，承诺有负偏离的将被定义为非实质性响应招标文件。

十、企业报价折扣证明

中小企业声明函（服务类）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员  人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员  人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.本声明函中“属于（中型企业、小型企业、微型企业）”的内容，必须且只能选择其中之一填写。

3.供应商应当根据采购文件中明确的所属行业，认真对照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）提供声明函。供应商提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

告供应商书

中标（成交）供应商：

恭喜贵单位成功中标（成交），为我市采购人提供优质产品及服务。为优化政府采购营商环境，发挥政府采购政策功能，缓解企业融资难题，我省已推出政府采购线上合同信用融资贷款业务，特此告知如下：

如您在中标（成交）后遇到资金困难，确有贷款意向，请及时与采购人沟通协调。在签订政府采购合同时，向采购人说明需要政府采购合同融资的意向，提醒采购人在“苏采云”系统中公示政府采购合同时勾选融资标识，随后贵单位可主动联系相关银行或相关银行也可能主动为您提供无抵押低息融资便利。具体业务流程可登录“江苏政府采购网—政采贷”栏目（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/paying.html）查看并办理。

如您需要帮助，请致电镇江市财政局政府采购管理处，电话：0511-80909958。我们将竭诚为您服务！

镇江市财政局