竞争性磋商文件

项目名称：赣榆区自然资源一体化服务平台项目（非专门面向中小企业）

项目编号：JSZC-320707-JZCG-C2025-0026

连云港市赣榆区公共资源交易中心

2025年11月

目  录

第一章磋商邀请	1

第二章供应商须知	5

第三章合同文本	23

第四章采购需求	29

第五章评审方法与评审标准	34

第六章响应文件格式	36

第一章  磋商邀请

受连云港市赣榆区自然资源和规划局的委托，连云港市赣榆区公共资源交易中心就赣榆区自然资源一体化服务平台项目（JSZC-320707-JZCG-C2025-0026）进行竞争性磋商采购，欢迎符合条件的供应商参加磋商。

项目概况 赣榆区自然资源一体化服务平台采购项目的潜在供应商应在江苏政府采购网自行免费下载采购文件，并于2025年12月2日9:00:00（北京时间）前提交（上传）响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320707-JZCG-C2025-0026

项目名称：赣榆区自然资源一体化服务平台项目

预算金额：346.056万元

最高限价：346.056万元

采购方式：竞争性磋商

采购需求：赣榆区自然资源一体化服务平台的建设内容主要包括：全域自然资源数据治理、业务信息化设计、基础支撑能力建设、业务应用场景建设（建设用地批后监管场景、综合监管应用场景、执法监察场景、“一码+”综合应用场景）以及平台接口建设。

对本项目资格要求、采购需求、评审方法与评审标准等部分的询问、质疑请与采购人联系，由采购人负责答复。

合同履行期限：3年（合同签订后采购人于两个工作日内上传至苏采云平台）

本项目（是/否）接受联合体投标：不接受联合体。

二、申请人的资格要求

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

2.上一年度的财务状况报告；（成立不满一年无需提供）

3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；（提供提交响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料，供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）

（根据连财购〔2023〕4号文件精神，2、3项可以提供《财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函》，详见响应文件格式）

4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料；

5.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

6.法律、行政法规规定的其他条件；（如有，请按要求提供）

7.资格审查现场查询信用中国、中国政府采购网，供应商被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及具有其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定情形的，拒绝其参与政府采购活动。（响应文件中无需提供证明材料）

8.供应商/投标主体及其法定代表人、项目负责人未被列入“连云港市赣榆区行贿人联合惩戒信息库。” 备注：采购人/招标人和区公共资源交易中心通过赣榆区行贿人联合惩戒信息库，对供应商/投标主体情况进行内部查询，查询结果页面打印留存。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

1. 本项目名称为赣榆区自然资源一体化服务平台项目(专门面向中小企业)，项目编号为JSZC-320707-JZCG-C2025-0024。于2025年11月6日发布专门面向中小企业公开采购。公示日期(2025年11月6日至2025年11月17日)。11月17日9:00开标，投标单位不足3家。现按财政部工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知(财库(2020)46号)第十条规定“预留份额的采购项目或采购包，通过发布公告方式邀请供应商后，符合资格条件的中小微企业数量不足3家时，应当中止采购活动，视同未预留份额的采购项目或者采购包”规定。本次采购不再专门面向中小企业,但对符合条件的小微企业报价给予10%的扣除。

2.支持绿色发展

2.1本项目执行《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）等有关规定，采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。供应商须按磋商文件要求提供相关产品认证证书。

2.2为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》。

2.3政府采购项目执行《财政部 生态环境部 工业和信息化部关于印发<绿色数据中心政府采购需求标准（试行）>的通知》（财库〔2023〕7号）相关要求。

2.4为落实挥发性有机化合物（VOCs）治理要求，政府采购项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商须执行国家和我省VOCs含量限制标准；供应商优先使用低挥发性原辅材料，将使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等纳入政府采购合同条款。

（三）本项目的特定资格要求：无。

三、获取采购文件

时间：2025年11月20日 至 2025年11月27日，每天上午0:00-12:00，12:00-23:59（北京时间，法定节假日除外）

地点：江苏政府采购网

方式：供应商办理江苏省政府采购交易系统CA数字证书，登录“苏采云”政府采购交易系统，自行下载。

售价：0.00元

四、提交响应文件截止时间、开启时间和地点

提交响应文件截止时间：2025年12月2日9:00:00（北京时间）

开启时间：提交响应文件截止时间

开启地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅

五、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

六、其他补充事宜

1.本次磋商采购不收取磋商保证金。

2.本磋商文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件，由采购人根据实际情况设置，供应商须逐条明确作出满足实质性要求和条件的响应，否则将按无效响应处理。

3.无论出于何种原因，采购人及其委托的采购代理机构在采购活动开始前可对磋商文件进行修改、补充或者变更，其内容作为磋商文件的重要组成部分，请各供应商关注江苏政府采购网。若因供应商自身原因未及时关注本项目有关修改、补充或者变更信息，导致响应文件编制或者提交失误，由此造成的一切损失由供应商自行承担。

4.根据江苏省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统C A数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号）要求，“苏采云”政府采购交易系统的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。供应商通过“苏采云”系统参与政府采购项目，需要办理（更换）CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：

http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html

请供应商按照《操作手册》要求获取采购文件，制作、提交（上传）电子响应文件，参加开启，澄清、说明或者补正，参加磋商和提交最后报价。因供应商未按要求操作原因导致电子响应文件被拒绝、造成无效响应的，自行承担一切损失。

七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：连云港市赣榆区自然资源和规划局

地    址：江苏省连云港市赣榆区青口镇黄海东路309号三兴大厦

联 系 人：苏主任

联系电话：0518-86235300

2.采购代理机构信息

名    称：连云港市赣榆区公共资源交易中心

地    址：赣榆区青口镇文化路东路300号行政中心东辅楼公共资源交易中心

联 系 人：刘工

联系电话：86260257

3.项目联系方式

项目联系人：苏主任

电      话：0518-86235300

第二章  供应商须知

一、总则

1、采购方式

1.1 本次政府采购活动采取竞争性磋商（以下简称磋商）方式，本磋商文件仅适用于磋商公告中所述项目。

2、合格的供应商

2.1 满足磋商公告中申请人的资格要求的规定。

2.2 银行、保险、石油石化、电力、电信等特殊行业法人的分支机构（不具有独立的法人资格）参与本项目政府采购活动的，应当提供总公司出具的愿为其参与政府采购活动以及履约行为承担民事责任的承诺书（或授权书）。

2.3 满足本磋商文件全部实质性要求和条件的规定。

2.4 符合上述条件的供应商应承担参与磋商采购及履约过程应承担的全部责任与义务。

3、适用法律

3.1 本次磋商采购及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、磋商费用

4.1 供应商应自行承担所有与参与磋商采购活动有关的费用，无论磋商采购过程中的做法和结果如何，采购人和连云港市赣榆区公共资源交易中心（以下简称交易中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2 本次磋商采购，采购人和交易中心不收取磋商文件工本费与成交服务费。

5、磋商文件的约束力

5.1 供应商一旦参与本项目采购活动，即被认为接受了本磋商文件的规定和约束。

二、磋商文件

6、磋商文件的构成

6.1 磋商文件由以下部分构成：

（1）磋商邀请

（2）供应商须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评审方法与评审标准

（6）响应文件格式

请仔细检查磋商文件是否齐全，如有缺漏请立即与交易中心联系解决。

7、磋商文件的澄清

7.1 任何要求对磋商文件进行澄清的供应商，应在提交响应文件截止时间五日前按磋商公告中的通讯地址，以书面形式通知采购人或者交易中心。

8、磋商文件的修改

8.1 在响应文件提交截止时间前，采购人和交易中心可以对磋商文件进行修改。

8.2 采购人和交易中心有权按照法定的要求推迟提交响应文件截止时间和开启时间。

8.3 磋商文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为磋商文件的组成部分，并对供应商具有约束力。

三、响应文件编制

9、响应文件编写注意事项

9.1 供应商应当仔细阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求，在完全了解采购内容、技术性能要求和商务条件后，按照磋商文件的要求编制响应文件。响应文件应当对磋商文件提出的要求和条件作出明确响应，并保证所提供的全部资料的真实性，否则作无效响应处理。

9.2 对磋商文件提出的实质性要求和条件作出响应是指供应商必须对磋商文件中标明实质性要求和条件的技术参数及性能配置、数量、价格、售后服务、合同主要条款及其它要求等内容逐条作出满足原要求和条件的响应。

10、响应文件的语言及度量衡单位

10.1 除专用术语外，供应商提交的响应文件以及供应商与采购人和交易中心就有关磋商采购活动的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。必要时专用术语应附有中文解释。供应商提交的支持资料和已印制的文献可以使用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释响应文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由供应商自行承担。

10.2 除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

11、响应文件的构成

11.1 供应商编写的响应文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、磋商响应函等部分。

11.2 如响应文件制作工具中格式和内容与江苏政府采购网发布的磋商文件不一致，请以江苏政府采购网发布的磋商文件为准。

11.3 特别提醒供应商，混乱的编排导致响应文件被误读或竞争性磋商小组（以下简称磋商小组）查找不到有效文件是供应商的风险。

12、证明供应商及响应标的符合磋商文件规定的文件

12.1 供应商应按照磋商文件要求提交证明文件，证明其及响应标的符合磋商文件规定。

12.2 磋商文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12.3 供应商委托代理时应当提交授权委托书，请按磋商文件第六章给定格式及要求填写并附法定代表人（单位负责人）与委托代理人身份证明。

13、分项报价表

13.1 供应商应根据响应报价要求在分项报价表中列明各项单价、总价等，未全部列示的作无效响应处理。

13.2 响应文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。磋商文件中另有规定的按规定执行。

14、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

14.1 技术要求是指对采购标的的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等。商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方式），包装和运输，售后服务，保险等。供应商应对磋商文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离。

14.2 供应商可在响应文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

15、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

15.1 供应商应根据磋商文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

15.2 供应商应根据磋商文件要求提供培训计划、人员安排等。

15.3 供应商应根据磋商文件要求提供响应标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

16、磋商响应函

16.1 供应商应按照磋商文件提供的格式完整、正确填写磋商响应函。

17、磋商有效期

17.1 磋商有效期为磋商文件规定的开启之日后六十（60）天。磋商有效期比规定短的将被视为未实质性响应磋商文件而予以拒绝。

17.2 在特殊情况下，交易中心于原磋商有效期满之前，可向供应商提出延长磋商有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝交易中心的这一要求而放弃磋商响应，同意延长磋商有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。受磋商有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、响应文件提交

18、电子响应文件的提交

18.1 供应商应当按照《操作手册》规定，在响应文件提交截止时间前制作并提交（上传）电子响应文件。

19、提交响应文件截止时间

19.1 供应商提交（上传）电子响应文件的时间不得迟于磋商公告中规定的截止时间。

供应商应充分考虑计算机硬件、软件及网络环境等风险因素，如因供应商自身原因造成电子响应文件提交（上传）不成功的按照本磋商文件第二章第29.1条规定作无效响应处理。

19.2 采购人和交易中心可以按照规定，通过修改磋商文件酌情延长响应文件提交截止时间，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

20、响应文件的拒收

20.1 交易中心拒绝接收在磋商文件规定的截止时间后提交（上传）的任何响应文件。

21、响应文件的撤回和修改

21.1 供应商可在提交（上传）响应文件截止时间前，撤回其电子响应文件，具体操作方法见《操作手册》。供应商撤回电子响应文件的，则认为其不再参与本项目采购活动。

21.2 供应商可在提交（上传）响应文件截止时间前，对其电子响应文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。在提交（上传）响应文件截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件做任何修改。

21.3 在提交（上传）响应文件截止时间至磋商文件规定的磋商有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其电子响应文件。

五、响应文件开启（解密）与评审

22、响应文件开启（解密）

22.1 交易中心将在磋商公告中规定的时间和地点组织响应文件开启。供应商应当按时参加，并在“苏采云”系统规定的时间内对其电子响应文件进行解密。

22.2 供应商在开启（解密）过程中涉及到的响应文件解密、开启结果确认等工作，应当按照《操作手册》规定执行。

22.5 供应商未参加开启（解密）的，视同认可开启（解密）结果。

22.6 供应商在开启（解密）、澄清、磋商、最后报价、评审全过程中应保持通讯畅通，及时登录“苏采云”系统查阅、答复相关信息，并安排专人与交易中心及磋商小组联系。

23、磋商小组

23.1 响应文件开启（解密）后，交易中心将组织磋商小组进行评审。

23.2 磋商小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的评审专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.3 磋商小组按照磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审并确定成交候选人。

24、评审过程的保密与公正

24.1 凡是与审查、澄清、评价和比较有关的资料以及成交建议等，采购人、评审专家、交易中心均不得向供应商或与评审无关的其他人员透露。

24.2 在评审过程中，供应商不得以任何行为影响评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。

24.3 交易中心和磋商小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。

25、响应文件的澄清

25.1 评审期间，磋商小组对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。

供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人（单位负责人）或其授权的代表签字。供应商的澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

磋商小组并非对每个供应商都提出澄清、说明或者补正要求。

25.2 需要供应商进行澄清、说明或者补正的，磋商小组将通过“苏采云”系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按照要求在“苏采云”系统中提交“澄清响应函”，并加盖CA电子公章。澄清、说明或者补正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方法见《操作手册》。

25.3 接到磋商小组澄清、说明或者补正要求的供应商如未按要求响应，其风险由供应商自行承担。

26、对响应文件的审查

26.1 响应文件审查分为资格审查和符合性审查。

（1）资格审查：磋商小组依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备参加磋商采购的资格。

磋商小组在进行资格审查的同时，将在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备参加磋商资格，查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参与政府采购活动的，联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

（2）符合性审查：磋商小组依据磋商文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定其是否对磋商文件的全部实质性要求作出响应。

未通过资格审查或符合性审查的供应商，将通过“苏采云”系统中告知其未通过的原因，评审结束后，将不再告知。

26.2 在磋商之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了磋商文件的要求。实质性响应的文件应当是与磋商文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。

所谓重大偏离或保留是指与磋商文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与磋商文件不一致，而且限制了合同中买方和交易中心的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定须经过磋商小组以少数服从多数的原则作出结论。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3 如果响应文件实质上没有响应磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不符合要求的偏离或保留而使其成为实质性响应。

27、磋商程序

27.1 对于通过资格审查和符合性审查的供应商，磋商小组将集中与单一供应商分别进行磋商。

在磋商过程中，磋商小组可能根据磋商文件和磋商情况实质性变动的内容有：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将通过“苏采云”系统向供应商发出“磋商函”。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在“苏采云”系统提交“磋商响应函”，并加盖CA电子公章。供应商未按照要求作出响应的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理。

已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商采购，应在“苏采云”系统中提交“退出磋商函”，并加盖CA电子公章。

27.2 磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将在“苏采云”系统向所有实质性响应的供应商发出“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定的时间内提交最后报价。

磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，在“苏采云”系统中向其发出“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求其在规定的时间内提交最后报价。

最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购竞争性磋商采购方式理暂行办法》第三条第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。最后报价格式表须加盖CA电子公章，否则视为未实质性响应。

供应商未在磋商小组规定的时间内在“苏采云”系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理。

28、评审方法与评审标准

28.1 评审方法。详见本磋商文件第五章。

28.2 评审标准。详见本磋商文件第五章。

29、未实质性响应磋商文件的情形和采购活动终止

29.1 未实质性响应磋商文件的情形：

（1）供应商未按照磋商文件要求提交（上传）电子响应文件的。

（2）供应商在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子响应文件的。

（3）供应商不具备磋商文件中规定的资格要求的。

（4）供应商被信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定情形的。

（5）不符合磋商文件规定的实质性要求和条件的。（本磋商文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）

（6）本项目采购产品（如有）被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而供应商响应产品不在强制采购范围内或者未按要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的。

（7）供应商未通过符合性审查的。

（8）供应商未按照要求对磋商或者最后报价作出响应的。

（9）供应商提交两个（含两个）以上不同的最后报价的。

（10）供应商的最后报价超过了采购预算或者最高限价的。

（11）磋商小组认为供应商的最后报价明显低于其他通过符合性审查供应商的最后报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，将通过“苏采云”系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料，供应商不能证明其报价合理性的。

（12）响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。

（13）响应文件未按照磋商文件要求加盖公章（CA电子公章）的。

（14）其他法律、法规及本磋商文件规定的属于未实质性响应磋商文件的情形。

29.2 有下列情形之一的，视为供应商串通，响应无效：

（1）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制。

（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理磋商事宜。

（3）不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

（4）不同供应商的响应文件异常一致或者最后报价呈规律性差异。

（5）不同供应商的响应文件相互混装。

29.3 采购活动终止的情形：

（1）因“苏采云”系统故障原因造成开启（解密）不成功的，或者至磋商文件规定的截止时间成功解密电子响应文件的供应商不足三家的。

（2）磋商小组认定磋商文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行，或者磋商文件内容违反国家有关强制性规定的。

（3）除本磋商文件第二章第27.2条第三款规定的情形外，符合专业条件的供应商或者对磋商文件作实质响应的供应商不足三家的。

（4）出现影响采购公正的违法、违规行为的。

（5）因重大变故，采购任务取消的。

六、成交

30、确定成交单位

30.1 磋商小组根据综合评审情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。符合本磋商文件第二章第27.2条第三款规定情形的，可以推荐2名成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

提供相同品牌相同型号产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下响应的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌同型号供应商获得成交供应商推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托磋商小组按照磋商文件规定的方式确定一个供应商获得成交供应商推荐资格，磋商文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌同型号供应商不作为成交候选人。

30.2 采购人从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。采购人确定成交供应商后，交易中心将在江苏政府采购网发布成交结果公告，公告期限为1个工作日。

30.3 若有充分证据证明，成交供应商存在下列情形之一的，一经查实，将被取消成交资格：

（1）提供虚假材料谋取中标、成交的。

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

（3）与采购人、其他供应商或者交易中心恶意串通的。

（4）向采购人、交易中心行贿或者提供其他不正当利益的。

（5）属于本磋商文件规定的无效情形，但在评审过程中又未被磋商小组发现的。

（6）成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同或者未按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同的。

（7）将政府采购合同转包的。

31、成交通知书

31.1 成交结果确定后，交易中心将向成交供应商发出成交通知书。请成交供应商在成交结果公告届满之日起30日内，登录“苏采云”系统及时领取（下载）成交通知书。因系统存储空间有限，自成交结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供成交通知书下载服务，因未及时下载造成的不利后果由成交供应商自行承担。

31.2 成交通知书将作为政府采购合同的一个组成部分。对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

31.3 成交供应商应在成交后七个工作日内，向采购人和交易中心各提供一份与电子响应文件一致的纸质打印胶装响应文件，封面、骑缝需加盖公章。

七、授予合同

32、签订合同

32.1 成交供应商应当在成交通知书发出之日起三十日内，按照磋商文件和成交供应商响应文件的规定，与采购人签订政府采购合同。

32.2 磋商文件、成交供应商的响应文件及磋商采购过程中有关澄清、承诺、磋商响应等文件均应作为合同附件。

32.3 签订合同后，成交供应商不得将合同标的转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

32.4 签订合同后，采购人需在2个工作日内上传至苏采云平台。

33、合同标的的追加

33.1 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以按照《中华人民共和国政府采购法》第四十九条规定，与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

34、政府采购履约资金扶持政策

34.1 成交供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

八、询问与质疑

35、询问

35.1 供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以提出询问，采购人或者交易中心应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商提出的询问超出采购人对交易中心委托授权范围的，交易中心应当告知其向采购人提出。

36、质疑提出

36.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

36.2 供应商认为采购文件、采购过程、采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日（获取采购文件之日、成交结果公告发布之日）起七个工作日内以书面形式向采购人、交易中心提出质疑。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购人、交易中心将只对供应商第一次质疑作出答复。

未按照采购公告要求获取采购文件的供应商，视为未参与该项目采购活动，不具备对该采购文件提出质疑的法定权利。

36.3 提出质疑时，必须坚持“实事求是”的原则，不能臆测。属于须由法定部门调查、侦查或先行作出相关认定的事项，质疑供应商应当依法申请具有法定职权的部门查清、认定，并将相关结果提供给采购人、交易中心。采购人、交易中心不具有法定调查、认定权限。

36.4 质疑函的接收方式为供应商书面原件提交。联系部门、联系电话和通讯地址详见磋商文件第一章。质疑实行实名制，不得进行虚假、恶意质疑。

36.5 质疑函应当使用范本，详见磋商文件第六章。供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期；

（7）必要的证明材料；

（8）营业执照复印件及授权委托书原件、法定代表人（单位负责人）身份证复印件、委托代理人身份证复印件。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖单位公章。

37、质疑函的受理和答复

37.1 质疑供应商应当保证其提出的质疑事项及必要的证明材料的真实性及来源的合法性，并承担相应的法律责任。对不能提供必要的证明材料的、涉及商业秘密的、非书面原件形式的、匿名的质疑函将不予受理。必要的证明材料要具备客观性、关联性、合法性，无法查实的（如宣传册、媒体报道、猜测、推理等）不能作为证明材料。采购人、交易中心不负责搜集必要的证明材料等工作。

37.2 对符合法定要求的质疑，采购人、交易中心接收并登记《质疑函登记表》。在处理过程中，发现需要质疑供应商进一步补充必要的证明材料的，质疑供应商应在法定的时间内提供，质疑答复时间相应顺延。质疑供应商不能按时提供必要的证明材料的，视同放弃质疑。

37.3 对不符合质疑要求的，采购人、交易中心有权要求其补充必要的证明材料，质疑供应商未在法定时间内补充必要的证明材料的，视同放弃质疑。

37.4 以下情形的质疑依法不予受理：

（1）内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

（2）超出政府采购法定期限的质疑。

（3）以传真、电子邮件等方式提交的非原件形式的质疑。

（4）未参与采购活动或在采购活动中自身权益未受到损害的供应商提出的质疑。

（5）供应商组成联合体，联合体中任何一方或多方未按要求签字（盖章）、加盖公章的质疑。

37.5 采购人、交易中心依法受理的质疑，将按照政府采购有关规定，在法定期限内作出答复。

38、质疑处理

38.1 质疑供应商未按照法定程序进行质疑投诉的，视为一般失信行为。

38.2 质疑供应商不配合或者采取不正当手段干扰政府采购质疑、投诉处理工作的，视为一般失信行为。

38.3 质疑供应商投诉受理期间，就同一事项多头举报，干扰财政部门投诉处理的，视为一般失信行为。

38.4 质疑供应商在全国范围12个月内三次以上质疑查无实据的，视为一般失信行为。

38.5 质疑供应商采用捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料等方式进行虚假、恶意投诉的，视为严重失信行为。（证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料）

38.6 质疑供应商在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的，视为严重失信行为。

38.7 未尽事宜，依照有关法律、法规执行。

九、政府采购政策功能

39、促进中小企业发展

39.1 本项目执行《关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）的规定，对小型企业、微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位报价以扣除优惠比率后的价格参与评审。

39.2 本项目对提供的服务全部由小型企业、微型企业、残疾人福利性单位和监狱企业承接的报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

39.3 参加本项目政府采购活动的供应商享受价格评审优惠的应当提供的材料：

（1）供应商为小型企业、微型企业的，提供《中小企业声明函》（第六章 响应文件格式）。

（2）符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（第六章 响应文件格式）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

（3）符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定的监狱企业并提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同小型、微型企业。

39.4 残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

39.5 享受扶持政策获得政府采购合同的，小微型企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

40、支持绿色发展

40.1 本项目执行《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）等有关规定，采购产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或者强制采购。供应商须按磋商文件要求提供相关产品认证证书。

40.2 为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。

40.3落实挥发性有机化合物（VOCs）治理要求，政府采购项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，投标人须执行国家和我省 VOCs含量限制标准；投标人优先使用低挥发性原辅材料，将使用低 VOCs 含量的涂料、胶黏剂等纳入政府采购合同条款。

41、政府采购需求标准

41.1 本项目执行《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》、《台式计算机政府采购需求标准（2023年版）》、《便携式计算机政府采购需求标准（2023年版）》、《一体式计算机政府采购需求标准（2023年版）》、《工作站政府采购需求标准（2023年版）》、《通用服务器政府采购需求标准（2023年版）》、《操作系统政府采购需求标准（2023年版）》、《数据库政府采购需求标准（2023年版）》等政府采购需求标准。采购标的如涉及数据中心相关设备及运维服务、台式计算机、便携式计算机、一体式计算机、工作站、通用服务器、操作系统、数据库的，执行相关政府采购需求标准。

第三章  合同文本

（备注：以下为成交后签订本项目合同的通用条款，成交供应商不得提出实质性的修改，签订合同时请删除本条备注。）

连云港市政府采购合同（服务）

（合同编号：***）

甲方：（买方）_________

乙方：（卖方）_________

甲、乙双方根据年月日项目（项目编号：）竞争性磋商采购的结果，签订本合同。

一、合同内容

1.1 服务内容：。

1.2 服务要求：。

1.3 服务标准：。

1.4 补充条款：。

二、合同金额

2.1 本合同金额为人民币（大写）：元（¥）。

2.2 本合同价款包含所有乙方提供合同约定产品和服务的报酬及乙方提供合同约定产品和服务所支出的必要费用，甲方在上述合同价款之外不再向乙方支付其他任何费用。

三、技术资料

3.1 乙方应按磋商文件规定的时间向甲方提供有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1 乙方应保证甲方在使用、接受本合同产品和服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付标的的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 本合同不收取履约保证金。

七、合同转包或分包

7.1 本合同范围内产品或服务，应由乙方直接供应，不得转让他人供应或部分分包给他人供应。

7.2 如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权终止合同。

八、服务时间

8.1 服务时间：。

九、合同内容的交付

9.1 交 付 期：_________。

9.2 交付方式：_________。

9.3 交付地点：_________。

9.4 乙方应保证合同标的安全运达甲方指定地点，合同标的在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。合同标的涉及包装的应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的规定。使用说明书、质量检验证明书等（如有）一并提交甲方。

9.5 乙方在合同标的交付甲方48小时前通知甲方准备接收。合同标的在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方已送达。

十、合同款支付

10.1 付款方式：_________。

10.2 当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量提供产品和服务，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价计算，不能超过成交额。每次支付款项时，乙方应向甲方开具正规发票，甲方在收到发票后10个工作日付款给乙方。

十一、税费

11.1 本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十二、质量保证及售后服务

12.1 乙方应按磋商文件规定和响应文件承诺的性能、技术要求、质量标准向甲方提供产品或服务。

12.2 乙方提供的产品或服务在服务期内因其本身出现质量问题，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所产生的全部费用。

（2）合同终止处理：合同终止，乙方退还甲方支付的合同款，同时承担由此产生的全部费用，甲方不承担任何产生费用。

12.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后小时内到达甲方现场。

12.4 在服务期内，乙方应对产品或服务出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

十三、项目验收

13.1 甲方依法组织履约验收工作。

13.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

13.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

13.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

13.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时间、验收标准见磋商文件验收内容。验收时，甲方按照采购合同的约定对每一项技术、商务要求的履约情况进行确认。验收结束后，验收小组出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

13.6 验收合格的项目，甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，甲方将及时报告本级财政部门。

十四、违约责任

14.1 甲方无正当理由拒收的，甲方向乙方偿付拒收标的总额的违约金。

14.2 甲方无故逾期验收和办理合同款支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日向乙方支付违约金，最高限额为本合同总额的。

14.3 乙方逾期交付合同标的的，乙方应按逾期交付总额每日向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款中扣除，最高限额为本合同总额的。逾期超过约定日期不能交付的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交付或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总额的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

14.4 乙方交付的产品或服务不符合磋商文件规定标准、乙方响应文件承诺及国家有关质量标准的，甲方有权拒收，乙方愿意更换但逾期交付的，按乙方逾期交付处理。乙方拒绝更换的，甲方可单方面解除合同，并由乙方赔偿由此造成的甲方全部损失。

十五、不可抗力事件处理

15.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同的，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

15.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

15.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十六、解决争议的方法

16.1 甲乙双方因合同签订、履行而发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成，按下列第（1）种方式解决：

（1）向连云港仲裁委员会申请仲裁。

（2）向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为连云港市。

十七、合同生效及其他

17.1 合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

17.2 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》有关条文执行。

17.3 本合同正本一式四份，具有同等法律效力，甲方执二份、乙方执一份，甲方报一份至政府采购监督管理部门。

甲方：                        乙方：

地址：                        地址：

法定代表人或授权代表：        法定代表人或授权代表：

联系电话：                    联系电话：

签订日期：       年    月    日

第四章  采购需求

说明：本项目属性为服务，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：软件和信息技术服务业。

1、根据《政府采购需求管理办法》等有关规定，采购人确定采购需求。

2、本磋商文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件，由采购人根据实际情况设置，供应商须逐条明确作出满足实质性要求和条件的响应，否则将按无效响应处理。

一、项目概况

1、建设背景

根据自然资源部发布的《“一张图”建设工作方案》《自然资源部信息化建设总体方案》要求，要加快自然资源部各类审批、服务事项的融合与联动，通过集成、整合、融合原有系统，建立统一的内部政务事项审批（审查）系统，实现各业务司局、各政务事项在线一体化审批（审查），提升辅助审查的科学性、准确度，提升审查效率。根据《江苏省政府关于加快统筹推进数字政府高质量建设的实施意见》（苏政发〔2022〕44号）要求：到2025年，建成全省统一的“苏服办”总门户，政务云、政务外网、一体化政务服务平台和一体化综合监管平台处于全国领先。根据《连云港市优化营商环境条例》要求：优化项目立项、用地规划许可、建设工程规划许可、施工许可等各审批阶段的流程；推动工程建设项目全流程在线审批，提供工程建设项目全流程网上办理的并联审批、联合测绘、联合验收等政务服务。连云港市赣榆区优化营商环境领导小组办公室于2025年2月5日，印发了《赣榆区2025年优化营商环境十项重点工作实施方案》，根据区委主要领导要求提出10项重点工作，由区自然资源局牵头第三项重点工作：创新监管“透明化”，全力保障项目建设用地。要求实现全区建设项目用地监管系统，构建一张图、 一套数、一个平台管理体系，实现全流程、全周期透明化监管，全面提高用地保障效率。同步完善协调联动机制，建立项目用地保障专项协调机制，精准帮办助力项目加速落地。《打通数据脉络 建设“数字赣榆”》中指出：要全面提升数据共享质量和水平。准确梳理业务系统，对分散的信息系统进行整合，实现一个部门只有一个互联互通、业务协同的大系统。

2、建设目标

以生态文明建设和“数字中国、智慧社会”总体要求为引领，以自然资源治理能力和治理体系现代化为总目标，结合数字化改革及国家、自然资源部、省委省政府及省自然资源厅要求，面向赣榆区自然资源和规划局的职能定位以及服务与管理诉求，基于连云港市统一的国土基础信息平台，充分利用赣榆区自然资源和规划局已有的信息化成果，结合局业务应用需求，设计自然资源应用体系，打破应用条块分割，治理各项数据、统筹各类应用；落实《赣榆区2025年优化营商环境十项重点工作实施方案》中关于“创新监管‘透明化’，全力保障项目建设用地”的重点工作，建立项目用地保障专项协调机制，打造全区建设项目用地监管系统，精准帮办助力项目加速落地，实现建设用地透明化监管，全面提高用地保障效率。开展赣榆区自然资源一体化服务平台项目建设，打造政务审批协同智能、业务管理全面高效、决策分析精准科学的自然资源智慧应用体系，最终实现赣榆区自然资源和规划局自然资源审批全业务覆盖、全流程贯通、全信息集成、全环节监管、内外互联互通的全面一体化，提升行政审批效率，提高资源利用效率，促进经济高质量发展，保证自然资源的合理利用与可持续发展。

3、建设规模

本项目将立足于现有的数据和信息化的基础上着眼未来，建设赣榆区自然资源一体化服务平台，项目建设规模包括连云港市赣榆区。

4、建设周期

项目从中标起，建设周期为12个月，首次实施包含维保服务期 3 年。

5、建设内容

赣榆区自然资源一体化服务平台的建设内容主要包括：全域自然资源数据治理、业务信息化设计、基础支撑能力建设、业务应用场景建设（建设用地批后监管场景、综合监管应用场景、执法监察场景、“一码+”综合应用场景）以及平台接口建设。

（1）全域自然资源数据治理

基于赣榆区自然资源和规划局自然资源数据治理需求，针对当前数据来源不清、标准不一、质量参差、共享困难等问题，面向自然资源审批各业务条线进行数据的标准化治理工作，治理过程主要包括准备工作、数据资源目录编制、数据检查清洗、数据转换、“一码”融合、数据质检入库、服务发布和联动更新，最终成果导入数据中心数据库中。提升数据规范性和可用性，推动自然资源业务的数字化、精细化管理。

1）准备工作

在开展工作前，对目标对象开展调研与分析工作，厘清数据需求与资源目录，形成数据资产“一本账”。主要工作包括数据调研分析、数据管理规范建设和工作环境准备。

2）数据资源目录编制

通过对自然资源数据的梳理，结合标准版的数据资源目录，制定统一数据编码与分类体系，形成自然资源系统数据资源目录。主要工作包括制定资源目录、开展分类编码。

3）数据检查清洗

将源数据中的无效、不完整、重复或不准确的数据进行处理和修复，以便后续的分析和处理。主要工作包括数据检查和数据清洗。

4）数据转换

数据转换是将数据从一种形式转换为另一种形式的过程。在进行数据治理的转换时，主要是数据的格式和结构的转换，即数据标准对照转换。

5）“一码融合”

为实现自然资源业务数据在全生命周期里的监管和追溯，需要对同一地理实体在不同阶段进行串联融合，形成可以监管追溯的自然资源数据。

6）数据质检入库

数据融合完成后，需要对成果数据进行质检入库操作，根据相应的数据类型进行质量检查，最后将检查结果输出以供后续查询审核。

7）数据服务发布

地图服务发布根据具体调研需求采用合适的地图瓦片处理工具进行处理、服务设计和服务发布。

8）联动更新

建立与各级自然资源主管部门和相关单位职责相挂钩的数据更新机制与更新方法，提高数据现势性、鲜活性，实现数据“合我所需、为我所用”。

（2）业务信息化设计

基于赣榆区自然资源和规划局已有的业务流程，对局内土地审批业务进行信息化建模，包括组织建模、数据建模、流程建模、表单建模、报表建模等建模内容。准确还原业务场景识别业务审批所需要的功能点、智能点以及变化点，打通业务与信息化建设的壁垒，辅助局内人员快速审批、高效办公。

1）组织建模

按照组织机构建立本系统的组织机构，主要对各级组织机构、部门进行建模，使系统各用户能够在统一的组织体系内各司其职，完成具体管理工作。

2）数据建模

对元数据建模和业务数据包建模，定义数据标准与结构，聚焦于业务数据实体。

3）流程建模

面向自然资源和规划业务应用要求，提供相应的业务办理流转处理。

4）表单建模

按照每个用户不同的工作场景定制不同的录入和处理界面，使界面操作完全按照客户的日常工作进行。

5）报表建模

针对各个业务中所涉及到打印报表进行建模，主要包括打印报表样式、打印报表的数据绑定、打印报表对对应的业务环节配置。

（3）基础支撑能力建设

基础支撑能力建设包括基础GIS平台建设、数据底座建设和自然资源行业大模型建设，为赣榆区一体化服务平台构建“一张图”管理底座，实现数据融合与智能分析，赋能业务协同、精准监管与科学决策，全面提升服务效能。

1）基础GIS平台建设

服务器 GIS 软件平台具备全面的系统功能，涵盖服务管理、安全保障、监控统计等，支持多进程模式提升可靠性与性能；可接入工作空间数据、远程 Web 服务、瓦片数据等多种来源，提供地图、数据、矢量瓦片、三维、空间分析等丰富服务，支持分布式切图提高效率，实现服务聚合与三方服务分发，并兼容 OGC 等多种标准与协议。​

①　基础GIS平台

服务器 GIS 软件平台应具备系统功能、服务来源、地图服务、数据服务、矢量瓦片服务等功能，支持多进程模式提升可靠性与性能，可接入工作空间数据、远程 Web 服务、瓦片数据等多种来源，实现服务聚合与三方服务分发，并兼容 OGC等多种标准与协议。​

②　跨平台桌面 GIS 软件平台

跨平台桌面 GIS 软件平台应侧重数据管理与处理，具备数据管理、三维场景、三维编辑、空间分析、基础制图、地图瓦片、空间统计分析、处理自动化等功能。能管理镶嵌数据、流数据等，具备强大的三维场景浏览与编辑功能，提供全面的空间分析、基础制图、数据处理与编辑工具，支持地图瓦片全流程管理、空间统计分析及处理自动化，还能接入在线服务并支持定制开发。​

③　基于WebGL/WebGPU的三维客户端开发框架

基于WebGL/WebGPU的三维客户端开发框架包括多坐标系统支持、全数据支持、在线地图加载、多种裁剪方式、国产化环境、数据安全等功能。支持多坐标系统与全数据加载，具备丰富的三维空间查询、运算、分析功能及多种裁剪方式，适配国产环境，为三维应用提供高效支撑。

2）数据底座建设

数据底座实质为二维和三维数据服务的展示中心，提供资源服务、信息查询、空间分析、地图工具、地图导航、我的收藏等服务功能，实现二三维自然资源数据的多时态、多维度、多方位的可视化展示。

①　资源服务

提供二三维自然资源目录管理，实现二三维自然资源服务的展示和应用，实现动态投影以及对海量空间数据和影像数据的快速无缝浏览。

②　信息查询

支持对资源服务进行多条件组合查询，实现查询结果的信息查看和地图定位，方便用户进行图属信息的查看。

③　空间分析

提供叠加分析等基本空间分析功能，为建设用地审批、土地供应等业务应用提供基础。

④　地图工具

提供丰富的二三维地图工具，辅助二三维资源服务的浏览、查询和分析应用。

⑤　地图导航

支持通过对应操作实现导航、缩放、全屏展示、二三维及底图切换，并展示当前地图视窗的坐标位置与相机参数。

⑥　我的收藏

对二三维资源服务、临时图斑、地图场景、分析结果等进行收藏，方便用户反复使用和操作。

3）自然资源行业大模型建设

自然资源大模型面向自然资源行业，包括源数据管理、知识库管理工具、知识库建设以及场景应用，支撑数据的收集、预处理和管理，提升数据分析、预测和决策支持能力，为自然资源管理提供智能化、精准化支撑。

①　源数据管理

源数据管理是大模型构建的基石，负责数据的上传、解析、分类与管理，为后续数据集和知识库建设提供高质量数据来源。

②　知识库管理工具

知识库管理工具支持文本模态知识库的创建、删除、维护管理工作，并支持知识源数据管理等相关操作，利用知识库管理工具可创建专业知识库。

③　知识库建设

知识库建设可通过知识库管理工具对收集和处理过的知识数据执行知识库入库和向量化等工作，并提供不同的数据切片或关联策略，最后结合应用需求，构建应用知识库。

④　场景应用

根据构建的应用知识库，搭建对应的智能化应用场景，满足智能化应用需求，为业务审批、业务办理提供便利。

（4）业务应用场景建设

为打破信息壁垒、强化审管联动与执法效能，深化“一码+”便企服务，提升赣榆政务服务与基层治理的精准性、高效性，建设业务应用场景，重点打造建设用地批后监管场景、综合监管应用场景、执法监察场景、“一码+”综合应用场景。

1）建设用地批后监管场景

建设用地批后监管场景聚焦用地审批后的动态监管，统一建设批后监管数据库和建设用地批后监管系统，形成一个集地块信息管理，批后监管指标管理，土地使用情况，执法监察，开发复垦管理于一体的土地利用自检自查体系，确保土地利用合规性和高效监管，为自然资源管理提供智能化、数字化支撑。

①　指标体系建设

建设用地批后监管指标体系主要从业务类别上对指标进行梳理，并对每一类继续根据业务进行细分，形成指标体系成果。

②　批后监管数据整合建库

为满足建设用地批后监管业务开展的需要，需集成建设用地批后监管相关的数据，建设并设计批后监管数据库，最后将数据整合入库。

③　批后监管系统建设

建设用地批后监管信息系统主要包括指标与模型管理子系统、数据采集子系统、动态监测子系统、可视化统计展示子系统、系统管理子系统，涵盖项目跟踪、预警、警示、闲置管理、督办等主要监管功能。

2）综合监管场景

综合监管场景聚焦建设项目全流程监管，融合“一码+”管理的模式，围绕自然资源业务管理过程各环节进行效能监管，实现建设项目全周期监管，使全区域自然资源和规划管理能够有“数”可依，实现自然资源全程在线高效督办和综合监督监管。

①　业务效能监管

对办理过程进行监督、提醒、检查，对逾期未办理或需要紧急处理的进行催办、督办管理，提高局机关办事效率。

②　建设项目全周期监管

通过统一的编码体系串联“规、批、供、用、登、管”全生命周期，归集项目、空间与指标信息，实现图文档同步关联，地块的分屏联动查看。

③　数据共享监管

针对局内向局外各级共享的数据情况进行统一监管，及时了解对外汇交的数据情况，做到有据可查，有数可看。

3）执法监察场景

执法监察应用场景实现执法事项在线管理，构建“线索-立案-执行-结案”一体化监管体系，包括违法线索登记、立案呈批、违法案件审理、结案呈批等执法流程。保证执法过程可追溯、可监管、可评价，提升执法透明度和监管效能。

①　违法线索登记

违法线索登记功能包括登记人登记和执法科负责人意见填写。

②　违法线索核查

违法线索核查功能包括业务发起、办理与办结。

③　立案呈批

立案呈批功能包括业务发起、执法科负责人填写意见、分管领导填写意见与归档。

④　违法用地基本情况

违法用地基本情况功能包括业务发起、执法科负责人、分管领导签名。

⑤　中止调查决定呈批

中止调查决定呈批功能包括业务发起、执法科负责人、分管领导意见填写。

⑥　终止调查决定呈批

终止调查决定呈批功能包括业务发起、执法科负责人意见填写、分管领导意见填写、归档。

⑦　违法案件调查

违法案件调查功能包括业务发起、办理与办结。

⑧　延期作出处理决定

延期作出处理决定功能包括业务发起、执法科负责人意见填写、分管领导意见填写、归档。

⑨　违法案件审理

违法案件审理功能包括记录人提交初稿发起流程、主持人选择审理人员、审理人员汇签、主持人签字办结。

⑩　违法案件处理决定呈批

违法案件处理决定呈批功能包括业务发起、执法科负责人意见填写、分管领导意见填写、归档。

⑪　处罚决定

处罚决定功能包括拟稿、审稿、提交其他材料、法制初审、法制复审、领导签批、归档。

⑫　终结执行呈批

终结执行呈批功能包括业务发起、执法科负责人意见填写、分管领导意见填写、归档。

⑬　处罚决定执行记录

处罚决定执行记录功能包括流程创建、办结。

⑭　结案呈批

结案呈批功能包括业务发起、执法科负责人意见填写、分管领导意见填写、归档。

⑮　查处整改情况核实

查处整改情况核实功能包括流程创建、非立案处理方式、立案查处方式、违法地块转征收报批、涉案地块消除违法状态、办结。

4）“一码+”综合应用场景

“一码＋”综合应用场景建设主要涉及“一码 +”自然资源管理，通过“一码+”实现自然资源数据的统一编码和高效应用，提升业务协同能力。

①　“一码+”不动产登记

深化应用不动产单元代码，实现各项业务的“一码关联”，确保业务环节前后衔接一致、真实准确，便利共享查询追溯。

②　“一码+”自然资源监管

以“一码”赋能自然资源监管，做到智慧监测，各类违法违规行为高效精准处置，助力监管智能化与网格化管理。

（5）平台接口建设

对接纵向部门业务系统，实现与上级系统的数据联通和业务协同；对接局内已有平台/系统，提升业务协同能力；与相关政府部门共享对接，推动跨部门信息互通；预留拓展优化接口，确保平台具备持续优化和扩展能力。

1）与纵向部门业务系统对接

建立与部、省厅及市级系统的接口，与江苏省规划用地“一书三证”在线监管平台、连云港市国土空间基础信息平台、连云港市不动产登记全市统一平台、连云港市自然资源和规划局政务办公平台对接。确保结果数据能够通过接口回流到自然资源业务一体化服务平台，从而全面掌握各项业务的办理情况。

2）与纵局内已有平台/系统对接

与赣榆区政务飞行平台、赣榆区森林防火监测预警平台充分集成对接，打通多个业务系统之间的关系。

3）与相关政府部门共享对接

与相关政府部门共享对接，包括获取其他部门的外部数据，以及对外共享自然资源内部相关数据。

4）预留拓展优化接口

预先考虑后期可能涉及的项目系统集成及优化升级，做好接口预留，提高平台的维护性和扩展性。

二、服务技术要求

系统同时应具有较高的技术先进性和前瞻性，考虑主流技术的发展趋势，确保系统能适应信息技术的迅速发展，更好地解决今后系统升级等问题。同时坚持系统的可靠性和稳定性，应当选择成熟和先进的软硬件开发平台，选择先进的技术路线和开发方式，保证工程所涉及的系统建设起点高、功能强、生命周期长。

此外，还应保证以下几点内容：

1、等保和密评要求

赣榆区一体化服务平台需满足国家三级等级保护测评要求，要求系统具备纵深防御体系，涵盖物理安全、网络安全、数据安全等方面。同时，平台也需通过商用密码应用安全性评估（密评），确保政务信息系统在身份鉴别、数据传输和存储等环节符合密码法规和国密标准要求。

| 序号 | 测评及安全支撑 |
| --- | --- |
| 1 | 财务审计 |
| 2 | 密码测评 |
| 3 | 等级保护测评（三级） |
| 4 | 政务云服务器租赁(一年) |
| 5 | 政务云等保安全服务(一年) |
| 6 | 政务云密码服务 |

2、国产化要求

赣榆区一体化服务平台的软硬件环境需满足信创国产化要求，涉及从底层的芯片、服务器到操作系统、数据库、中间件，以及上层的应用软件，全面适配国产主流产品，以构建安全可靠的技术底座。

配套信创国产化防火墙（一台）：

（1）硬件参数：机架型1U，4 千兆光口+ 8千兆电口(2对Bypass) ，1个CON口,2个USB口1个MGT口,1个HA口，2个通用扩展槽,交流双交流电源。

（2）性能：吞吐量8G,最大并发800万，每秒新建15万，最大支持≥2000个SSL VPN用户数，本次实配不少于8个SSL VPN并发授权。

（3）▲支持通过Secure-TCP协议进行日志传输。（提供CMA认证的第三方检测机构出具的检验检测报告扫描件加盖制造商原厂公章）

（4）▲能够扩展支持AI运维助手，AI 运维助手功能支持进行知识问答，帮助用户理解专业术语或者协助用户进行防火墙配置。（提供CMA认证的第三方检测机构出具的检验检测报告扫描件加盖制造商原厂公章）

（5）▲支持策略自学习，能够提取命中指定策略ID的流量作为流量数据分析源，生成服务并且根据管理员设置的替换规则、聚合规则优化流量数据，最后自动生成符合管理员期望的安全策略规则。（提供CMA认证的第三方检测机构出具的检验检测报告扫描件加盖制造商原厂公章）

（6）支持Docker管理功能，通过该功能，用户可以在系统中创建Docker，为Docker分配系统资源，导入Docker镜像文件，并基于Docker运行容器应用。（提供CMA认证的第三方检测机构出具的检验检测报告扫描件加盖制造商原厂公章）

（7）支持通过SNMP采集各个字节包的占比数据，包括：64字节，65-127字节、128-255字节、256-511字节、512-1023字节、1024-1580字节的不同包占比统计。（提供CMA认证的第三方检测机构出具的检验检测报告扫描件加盖制造商原厂公章）

（8）从图形化页面支持导出配套版本的MIB文件。（提供CMA认证的第三方检测机构出具的检验检测报告扫描件加盖制造商原厂公章）

（9）▲支持数据包导入检测场景，协助管理员快速定位问题。（提供CMA认证的第三方检测机构出具的检验检测报告扫描件加盖制造商原厂公章）

三、人员配备要求

投标人针对本项目组建技术服务团队，项目组成员不低于10名，包括项目经理（负责人）、技术负责人、软件开发、质量管理、运维人员等，具备履行合同各项商务技术要求的能力，能够在合同约定的时间内完成安装、调试、验收交付。

投标人针对本项目组建技术服务团队，项目人员要求如下：

1、拟派项目经理（负责人）应当具有丰富的项目管理经验、IT 项目服务经验，能够总体管控项目的开发、集成、实施交付及运维工作，对项目的进度、质量及客户满意度负责，统筹项目资源调度和实施计划，评审各个管理过程，推进并完成项目验收及售后维护。

2、拟派项目技术负责人（不含项目经理）应当具有信息化项目技术研发经验，配合项目经理对项目的技术路线、质量计划、研发过程及项目交付物进行技术评审及改进，带领团队完成新技术或疑难问题的技术攻关，监督指导技术方案的执行。

3、拟派项目质量管理人员应当具有计算机相关专业背景，具有信息化项目管理经验，配合项目经理对项目的质量提供实时质量管控，为项目成功交付及运维提供质量检查服务。

四、服务期限与项目进度安排

1.交付（服务）时间：

合同签订之日起12个月完成交付。

2.交付（服务）地点：连云港市赣榆区。

3.交付（服务）方式：专人送达并负责安装调试。

4.质保期所采购的软件产品维护期为三年（产品维护期从项目完工之日算起）。在产品维护期内，中标人提供免费的版本升级及技术支持服务，对于产品的安全问题应及时提供免费补丁。

五、建设成果

1、软件成果

形成赣榆区一体化服务平台，包括业务信息化模块、基础能力模块、业务应用场景模块（涵盖建设用地批后监管场景、综合监管应用场景、执法监察场景、“一码+”综合应用场景）。

2、数据库成果

形成数据中心数据库，包括满足入库要求的数据成果、元数据，或以链接及服务集成的方式将已有数据库或服务加载进来的数据成果。

3、文档成果

项目验收资料1套，包括招投标文件、项目可行性研究报告、部署手册、使用手册、工作总结报告、技术总结报告等。

六、培训要求

（1）中标人对采购人提供相关的技术培训，用户包括：管理人员、业务人员，系统管理人员等。

（2）电话方式服务，对于电话方式无法解决的问题，中标人必须在12小时之内派人到现场维护，保证系统的顺利运行；中标人必须在24小时内对提出的维护要求做出实质性响应，提供应急策略。

（3）维保期间安排不少于1名驻场人员。

七、履约验收

项目完成全部建设内容，提交全部有关技术文件、资料等文档，中标供应商须书面提出申请，经采购人同意并组织专家进行验收。如验收不能通过，中标供应商应在验收会议规定的期限内对存在问题进行整改，直至系统合格，方能通过验收，项目质量需符合国家相关质量验收合格标准。

八、付款方式与履约保证金

1、付款方式

合同签订并提交项目实施方案后付合同款的30%；完成系统部署、试运行和方案编制并通过初步验收后付合同款的60%；完成信息化联审终验后付合同款的10%。每次支付款项时，乙方应向甲方开具正规发票，甲方在收到发票后10个工作日向财政部门申报，具体付款时间以财政部门拨付时间为准。

2、履约保证金

本项目不收取履约保证金。

九、报价要求

1.投标报价为现场交货价，投标报价必须含以下部分：

（1）投标的服务/货物总价；

（2）货物的标准附件、备品备件、专用工具、运输、装卸、集成等满足项目验收合格所需的各种费用；

（3）必要的保险费用和各项税金；

（4）投标总价要求包含安装维保费用。

2.投标应以人民币报价。

3.本项目采用总价报价方式。

十、其他

本项目报价不得超过预算价（最高限价）。

特别提醒供应商：应根据国家收费标准并结合市场实际进行报价，总价包干。

工作中涉及的敏感资料、电子数据等相关信息，成交供应商应严格执行保密的相关规定，不得以任何方式向任何第三人披露、泄露或许可第三人使用，否则追究其相应法律责任。

第五章  评审方法与评审标准

一、评审方法

经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

二、评审标准

（1）评审时，磋商小组以磋商文件为评审依据，磋商小组各成员独立对每个供应商的响应文件进行评价，并汇总每个供应商的得分。项目评审过程中，不得去掉最后报价中的最高报价和最低报价。

（2）本项目评分总分为100分，按四舍五入取至小数点后两位。

（3）总得分=价格分+技术分+商务分。

综合评分法

（1）价格分（10分）

采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

磋商报价得分=（磋商基准价／最后磋商报价）×10分

- 技术分（51分）

| 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 现状分析（8分） | 投标人对赣榆区自然资源一体化服务平台项目的项目需求和背景进行综合分析，针对现状分析的详细程度和需求理解的深入程度综合比较进行评分。 对现状、业务管理等理解充分，有合理、完善的现状分析、需求分析，内容详实准确：8分； 对现状及需求分析比较清晰，内容相对完整，现有情况描述基本清晰，方案较完善基本可行：5分； 对现状及需求分析模糊，与招标需求存在偏差：3分； 未提供不得分。 |
| 总体实施方案（8分） | 投标人对赣榆区自然资源一体化服务平台项目系统建设提出详细的实施方案，包括实施目标及整体技术方案内容。 方案设计科学合理、技术先进、能充分考虑甲方实际需求的得8分； 方案设计基本合理、技术可靠、能切实响应甲方实际需求的得5分； 方案设计基本可行、可操作性一般、能基本满足甲方实际需求的得3分； 未提供不得分。 |
| 质控体系（7分） | 投标人针对平台建设，能够提供科学、可行、合理的质量控制体系，包括质量控制措施、质量检查方法、质量保证承诺以及项目全生命周期质量跟踪监测等内容。 质量保障体系合理，措施完善，方法得当，承诺合理可行：7分； 质量保障体系比较合理，措施与方法相对完善，承诺具有可行性：5分； 质量保证体系基本完善：3分； 其他或未阐述不得分。 |
| 进度控制及项目实施的重点、难点分析（8分） | 投标人针对赣榆区自然资源一体化服务平台项目，提供抠项目实施进度控制及项目实施过程中的重难点，包括但不限于：①分析本项目重点、难点工作；②为高质量完成本项目提出合理化建议；③根据项目实施要求，合理安排工期，确保按时序进度完成本项目。 重难点分析合理、合理化建议切实可行、项目进度和时序科学合理：8分； 重难点分析比较合理、合理化建议比较可行、项目进度和时序比较合理：5分； 重难点分析基本合理、合理化建议基本可行、项目进度和时序基本合理：3分； 未提供不得分。 |
| 服务体系（7分） | 投标人在项目建设完成后，可提供全面具体的售后服务体系。投标文件提供售后服务方案，包括具体服务内容、服务承诺、服务响应时间、技术支持体系、培训等内容。 售后服务方案内容全面具体，服务响应及时，培训方案得当：7分； 售后服务方案内容比较全面，服务响应与培训基本满足招标需求：5分； 售后服务保障基本完善：3分； 未提供不得分。 |
| 技术指标响应（13分） | 根据所投产品技术性能以及对竞争性磋商文件各项基本技术参数要求的逐项响应情况： 1.标▲的主要功能及技术参数性能指标，有一项不满足扣2分； 2.未标记的功能及技术参数性能指标，有一项不满足扣0.5 分。 扣完13分为止。 功能及技术参数指标请投标人按照附表《技术规格偏离表》格式填写响应情况，并按竞争性磋商文件要求提供相关证明材料（所有证明材料认证时间不得晚于项目招标挂网时间且必须加盖投标人公章），未按格式响应、未按要求提供相关证明材料或提供材料与要求不符的视为负偏离。 |

（3）商务分（39分）

| 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 产品/服务可靠性（8分） | 1、投标人所投软件系统厂家具有“一码管地”信息管理系统、自然资源综合监管平台、国土一体化业务审批系统、自然资源二三维一体化信息管理平台、土地利用执法监察管理系统相关软件著作权的，每提供一个得1分，最高得5分； 2、投标人所投软件系统厂家具有信息系统建设和服务能力等级证书，能力达到CS2及以上的得3分； （以上材料需提供证书扫描件加盖厂家公章，且软件著作权取得时间不得晚于项目招标挂网时间，不提供不得分） |
| 类似业绩（4分） | 投标人自2022年1月1日以来，每承担过类似平台/系统项目业绩的，每提供一个得2分，总分4分； （投标时需提供合同扫描件上传至响应文件中，提供的证明材料必须能清晰地表明供应商名称、项目内容、时间等需要明示的内容，否则不予认可，时间以合同签订时间为准）。 |
| 技术人员配置（12分） | 投标人拟投入本项目的人员配置要求： 1、项目经理具有国家开源软件开发与应用能力等级证书、信息系统项目管理师、计算机数据库工程师、高级工程师证书的，每提供一个得1.5分，最高得6分。 2、项目技术负责人具有系统规划与管理师、信息系统业务安全服务工程师（高级）、itss信息技术应用创新服务项目经理、注册信息安全专业人员（CISP）证书的，每提供一个得1.5分，最高得6分。（技术负责人不得与项目负责人为同一人） （以上人员需提供证书扫描件及2025年8月份以来任意一个月的社保证明（社会保险缴纳证明必须由社保部门出具并加盖社保机构章或社保机构参保缴费证明电子专用章）） |
| 投标人综合实力（15分） | 1、投标人具备有效期内的信息安全服务类资质认证证书（CCRC），种类包含：安全集成服务资质认证、安全运维服务资质认证、风险评估服务资质认证、软件安全开发服务资质认证，每个种类1分，最高得4分，不提供不得分。 2、投标人具有信息技术服务云服务（IAAS公有云）标准证书（ITSS）的得2分；不提供不得分。 3、投标人具有数字化技术应用与创新能力评价证书（CN-DETS）的得3分，不提供不得分。 4、投标人具有信息系统建设和服务能力等级证书，能力达到杰出级（CS5）得 5分；优秀级（CS4）及以下级别得3分；不提供不得分。 （以上材料需提供证书扫描件和官网证书信息查询截图） |

第六章  响应文件格式

响  应  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

供应商名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

## 一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

## 二、上一年度的财务状况报告

（成立不满一年无需提供）

## 三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

（提供提交响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料，供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）

财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函

致：采购人名称

我方供应商名称参加项目名称（项目编号：项目编号）采购，根据《关于简化政府采购供应商资格审查有关事项的通知》（连财购〔2023〕4号），我方承诺具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第（二）、第（四）项，《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条第（二）项规定条件的，具体包括：

（1）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（财务状况报告）；

（2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

我方对上述承诺的真实性负责，如有虚假，将依法承担提供虚假材料谋取中标、成交责任，同时同意有关主管部门将相关失信信息记入公共信用信息系统并在相关政府门户网站公开。

特此承诺

供应商（公章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签名或签章）：

日期：    年     月     日

## 四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：。（须附证明材料）

主要专业技术能力有：。（须附证明材料）

供应商（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

附主要设备和主要专业技术能力的证明材料如下：

## 五、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

## 六、法律、行政法规规定的其他条件的证明文件

（如有，请按要求提供）

## 七 、落实政府采购政策需满足的资格要求的证明文件

（如有，请按要求提供）

## 八、特定资格要求的证明文件

（如有，请按要求提供）

## 九、授权委托书与法定代表人（单位负责人）身份证明

授权委托书

致：采购单位

本人（姓名）系（供应商名称）的法定代表人（单位负责人），现委托 （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、提交、撤回、修改 （项目名称） 项目（项目编号：）响应文件和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至响应有效期届满之日止。

代理人无转委托权。

供应商名称（加盖公章）：

法定代表人（单位负责人）（签字、签章或印鉴）：

委托代理人（签字/签章）：

日期：    年     月     日

法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件：

委托代理人有效期内的身份证正反面电子件：

填报说明：

1、若供应商为事业单位或其他组织或分支机构（仅当磋商文件注明允许分支机构参与磋商的），则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。

2、若响应文件中全部签字之处均为法定代表人（单位负责人）本人签署，则可不提供本《授权委托书》，但须提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》。

3、供应商为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。

法定代表人（单位负责人）身份证明

致： 采购单位

兹证明，

姓名：性别：年龄：职务：

系（供应商名称）的法定代表人（单位负责人）。

法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件：

供应商名称（加盖公章）：

法定代表人（单位负责人）（签字、签章或印鉴）：

日期：    年     月     日

## 十、磋商响应函

磋商响应函

致：连云港市赣榆区公共资源交易中心

根据贵方的JSZC-_________________号磋商文件，正式授权下述签字人_________________(姓名)代表我方______________（供应商的名称），全权处理本次项目磋商采购的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按磋商文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物、工程）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的供应商。

3.我们已详细审核全部磋商文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开启日期起遵循本响应文件，并在规定的磋商有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与磋商采购有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方成交,我方将根据磋商文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在磋商文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本磋商有关的正式通讯地址为：

地        址：

邮        编：

电        话：

传        真：

供应商开户行：

账        号：

供应商（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

## 十一、中小企业声明函（服务）（分包号：**）

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）（项目编号：，分包号：）采购活动，提供的服务全部由符合政策要求的中小企业承接。

（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）。

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日   期：

填报说明：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、请供应商如实填写，所填内容将作为评审的依据，如填写不完整或不一致或填写有误，将不享受扶持政策。

3、成交供应商的《中小企业声明函》随成交结果公开，接受社会监督。

## 十二、残疾人福利性单位声明函（分包号：**）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加单位的项目（项目编号：，分包号：）采购活动由本单位提供全部服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日   期：

填报说明：

1、请供应商如实填写，所填内容将作为评审的依据，如填写不完整或不一致或填写有误，将不享受扶持政策。

2、成交供应商的《残疾人福利性单位声明函》随成交结果公开，接受社会监督。

## 十三、联合体协议（参考格式）（分包号：**）

联合体协议

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1、我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加连云港市赣榆区公共资源交易中心组织的（项目名称）（项目编号：，分包号：）的政府采购活动，我联合体指定（供应商*）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。

2、若我们联合中标、成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。

3、其中（小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为（小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的%。（可选）

供应商1全称（公章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：     年   月   日

供应商2全称（公章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：     年   月   日

……

备注：本磋商文件中要求加盖公章的内容，仅需加盖牵头单位的公章。

## 十四、分项报价表（分包号：**）

分项报价表

项目名称：      项目编号：      分包号：

单位：元

| 序号 | 产品、服务（标的）名称 | 分项单位 | 数量 | 单价 | 单项 合计价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总计（元） |  |  |  |  |  |

供应商（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

## 十五、技术要求响应及偏离表（分包号：**）

技术要求响应及偏离表

项目名称：      项目编号：      分包号：

| 序号 | 磋商文件要求 | 响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| … |  |  |  |

供应商（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

## 十六、商务要求响应及偏离表（分包号：**）

商务要求响应及偏离表

项目名称：      项目编号：      分包号：

| 序号 | 磋商文件要求 | 响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| … |  |  |  |

供应商（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

## 十七、类似项目业绩一览表（分包号：**）

类似项目业绩一览表

项目名称：      项目编号：      分包号：

| 序号 | 项目名称 | 签订时间 | 采购单位 | 主要标的 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

## 十八、项目团队人员一览表（分包号：**）

项目团队人员一览表

项目名称：      项目编号：      分包号：

| 姓名 | 本项目拟担任职务 | 技术职称、专业资质 | 学历 | 年龄 | 主要资历及担任过的职务 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 根据项目需求、评分办法确定一览表格式 | 根据项目需求、评分办法确定一览表格式 |  |

供应商（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

二十、财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函

财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函

致：【采购单位】

我方供应商名称 参加【标段名称】（项目编号：【标段编号】）采购，根据《关于简化政府采购供应商资格审查有关事项的通知》（连财购〔2023〕4号），我方承诺具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第（二）、第（四）项，《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条第（二）项规定条件的，具体包括：

（1）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（财务状况报告）；

（2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

我方对上述承诺的真实性负责，如有虚假，将依法承担提供虚假材料谋取中标、成交责任，同时同意有关主管部门将相关失信信息记入公共信用信息系统并在相关政府门户网站公开。

特此承诺

投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

质疑函范本

致：

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：邮编：

联系人：联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字（签章）：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应附自然人身份证明复印件并由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应附营业执照等证明文件复印件、法定代表人或主要负责人身份证明复印件，并由法定代表人或主要负责人签字或盖章，并加盖公章；委托授权质疑的还应附授权委托书，并由授权代表签字或者盖章，并加盖公章。