无锡市政府采购

公开招标文件

（暗标）

（全流程电子化）

采购项目编号：JSZC-320292-JSAA-G2025-0015

采购项目名称：周新路(蠡湖大道-信成道)改造工程等2个项目全过程跟踪(含结算)审计服务

采   购   人：江苏无锡经济开发区财政局

采购代理机构：居上工程咨询（无锡）有限公司

二○二五年十月

目     录

一、投标邀请函	2

二、投标人须知	7

三、项目技术要求和有关说明	16

四、合同书（格式文本）	20

五、附件	29

# 一、投标邀请函

居上工程咨询（无锡）有限公司受江苏无锡经济开发区财政局的委托，对周新路(蠡湖大道-信成道)改造工程等2个项目全过程跟踪(含结算)审计服务进行公开招标采购，欢迎符合相关条件的供应商参加投标并提请注意下列相关事项：

| 序号 | 内容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：周新路(蠡湖大道-信成道)改造工程等2个项目全过程跟踪(含结算)审计服务 采购项目编号：JSZC-320292-JSAA-G2025-0015 采购方式：公开招标（暗标） |
| 2 | 采购人：江苏无锡经济开发区财政局 采购人地址：江苏省无锡市滨湖区清舒道77号 采购代理机构：居上工程咨询（无锡）有限公司 采购机构地址：无锡市锡山区团结中路20号3-707 |
| 3 | 采购项目概况、要求： 1、采购内容：周新路(蠡湖大道-信成道)改造工程等2个项目全过程跟踪(含结算)审计服务。详见“三、项目技术要求和有关说明”。 2、服务期限：自合同签订生效之日起至对应中标项目由无锡市审计局出具竣工决算审计报告止。 3、质量要求：合格标准，符合国家、省、市以及相关管理部门相关规定和行业规范。 4、项目投标预算价：127万元 。其中： 采购包1（周新路（蠡湖大道-信成道）改造工程全过程跟踪审核（含结算审核））项目预算为70万元； 采购包2（碧水河（钱龙桥港-尚贤道）河道综合整治项目全过程跟踪审核（含结算审核））项目预算为57万元； 5、本项目不接受联合体投标。 6、本项目是否专门面向中小微企业：是。 7、本项目标的所属行业：其他未列明行业。根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号规定，其他未列明行业：从业人员300人以下的为中小微型企业。从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。 |
| 4 | 投标人资格要求： 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定： 2.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单； 3.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小微企业，投标供应商须提供《中小企业声明函》或《监狱企业证明文件》、《残疾人福利性单位声明函》； 4、本项目的特定资格要求：/。 |
| 5 | 发售采购文件时间： 1、获取采购文件时间：2025年10月11日至2025年10月17日，每天上午00:00-12:00，下午12:00-23:59（北京时间，法定节假日除外） 2、获取方式：本项目采用网上注册登记方式，网上注册登记成功后系统内免费下载。 3、潜在报价供应商如确定投标，可在“江苏政府采购网--苏采云”（http://jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/login）中免费下载采购文件（具体操作流程详见《“苏采云”系统供应商操作手册》），完成项目采购文件获取，方可按要求制作、上传响应文件，对采购文件各项内容做出实质性响应，否则其响应文件无效。 4、报价供应商应承担其编制响应文件以及递交响应文件所涉及的一切费用。无论投标结果如何，采购人对上述费用不负任何责任。 5、本项目无须缴纳投标保证金。 |
| 6 | 投标供应商对采购文件提出修改、澄清要求的截止时间：2025年10月20日10:00时，以书面传真形式和电子邮件形式发送给采购代理机构。 采购人对采购文件修改、澄清的截止时间：2025年10月20日16:00时前，以电子邮件形式告知各报名投标供应商。 |
| 7 | 本项目无需递交投标保证金 |
| 8 | 投标有效期：投标截止之日起90天 |
| 9 | 投标文件开始接收时间：2025年11月13日9:00； 投标文件接收截止时间：2025年11月13日9:30。 截止时间后的投标文件恕不接受。 投标方式：网上投标截止时间前苏采云投标客户端投标 投标地点：江苏省政府采购（苏采云）平台投标，线上不见面开标 网上投标解密时间：开启解密后半小时； 特别提醒： 1、本项目进行线上不见面采购活动，供应商准备好制作标书的笔记本电脑、CA锁（政务CA），在规定时间内登录苏采云网上开标大厅，等待开标流程进入“解锁环境”，点击“点击立即解密”进行标书解密，解锁完成后及时关注开标大厅，等待后续多次报价、答疑澄清等提示。具体操作流程详见《“苏采云”系统供应商操作手册》。 2、若资格审查中或评审过程中，采购人/代理机构/评标委员会对响应文件存在疑问，报价供应商被授权代表须在接到在线询标函后15分钟内，在开标界面在线以澄清函回复并签章；若报价供应商被授权代表未在规定时间内按上述要求作出回复，则视为报价供应商默认资审结果或评审结果。 |
| 10 | 开标时间：2025年11月13日9:30 开标地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅” |
| 11 | 确定中标单位时间：2025年11月13日 确定中标单位地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅” |
| 12 | 投标文件制作要求： 1、本项目采用线上电子开评标，供应商在开标截止时间前网上上传电子投标文件。 2、开标当天请供应商联系人保持通讯畅通。 3、供应商请仔细阅读供应商注册流程和采购文件中关于电子开评标等相关事项，如有问题可发送邮件或电话咨询。 4、本次采购采用“苏采云”系统进行采购活动，招标文件发布、报价、评审和中标结果发布全程电子化。 5、中标供应商在收到中标通知书后与采购人签订合同前，必须提供与系统中电子投标文件一致的纸质投标文件一式两份（一正两副）。 |
| 13 | 有关本次采购活动程序方面的问题，可来人、来函（传真）或电话联系。 采购人：江苏无锡经济开发区财政局 联系地址：江苏省无锡市滨湖区清舒道77号 采购单位联系人：钱工 联系电话：0510-80580132 采购代理机构：居上工程咨询（无锡）有限公司 联系人：高工 联系电话：15190250568 联系地址：无锡市锡山区团结中路20号3-707 邮政编码：214000 电子邮件地址：1327642402@qq.com |
| 14 | 潜在投标供应商访问江苏省政府采购（苏采云）平台的网络地址和方法： 1、请有意参加本项目投标的供应商按以下流程进行操作： （1）访问“江苏省政府采购（苏采云）平台”——“用户注册”按钮进入注册界面进行账号注册并填写申请信息,也可以直接通过http://jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/register进入注册界面。 （2）领取CA： 报价供应商应及时办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书与电子签章，政府采购交易系统原CA须更换为江苏省电子政务证书认证中心CA，以确保全流程电子化政府采购活动的顺利进行。办理“意源”CA数字证书和“方正”电子签章（办理地址：无锡市滨湖区观山路市民中心12号楼2楼公共资源交易大厅9号10号窗口），办理手续及流程详见http://jsxcmm.com/help/gys.html，技术服务电话：0510-81827781（服务时间：工作日 9:00-11:30,13:00-17:00） （3）CA驱动下载： 在“江苏省政府采购（苏采云）平台”账号登录页面，点击“驱动下载”链接中的“政务CA、方正签章控件驱动安装包及安装说明”可以直接下载驱动安装包，安装包中附有驱动安装手册。 （4）潜在供应商访问江苏省政府采购（苏采云）平台的方法：“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--项目参与--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。 （5）采购文件（后缀名为“.kedt”）、“苏采云”系统供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过“苏采云”系统--已参与项目--报名详情页面内相应链接进行下载。 （6）政府采购客户端工具及“苏采云”系统供应商操作手册可访问江苏政府采购网--办事指南--“资料下载”进行下载《“苏采云”系统供应商操作手册及政府采购客户端工具》或可至江苏政府采购网--“苏采云”栏目下载《“苏采云”系统供应商操作手册》。 （7）采购代理机构将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。 （8）苏采云系统应使用谷歌浏览器参与不见面开标。 2、供应商应按上述要求提供相关材料及注册登记信息，所提供的材料应均是真实的、准确的，若有违背，供应商自行承担由此而产生的一切后果。如供应商未按上述要求操作，由此所产生的损失及风险由供应商自行承担。具体操作步骤详见《“苏采云”系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》），下载地址：无锡市政府采购网——资料下载——苏采云——“苏采云”系统供应商操作手册。技术支持QQ：孙先生：442456465；王先生：1476328133。 3、有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“江苏政府采购网”发布的信息。 4、如投标人未按上述要求操作，由此所产生的损失及风险由投标人自行承担。 |

# 二、投标人须知

## (一)遵循原则：

公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

## (二)招标文件：

1．招标文件包括本文件目录所列全部内容，投标人应仔细阅读，并在投标文件中充分响应招标文件的所有要求。

2.潜在投标人可在项目招标公告附件中查看公开招标文件，如确定投标，必须在苏采云平台（http://jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/login）中免费下载公开招标文件[“江苏省政府采购（苏采云）平台或“政府采购客户端（苏采云）”中免费下载文件（“项目参与”——找到需要获取招标文件的项目，点击“我要参与”——“参与投标”——“下载文件”）]，完成项目报名，方可按要求制作、上传投标文件。供应商须对采购文件各项内容做出实质性响应，否则其投标文件无效。

3．投标人一旦参加本项目投标，即表明承诺接受了本招标文件中的所有条件和规定。

4．招标文件仅作为本次招投标使用。

5．招标文件中的“法定代表人”是指投标人的营业执照或相关部门的登记证明文件中的“法定代表人”或“负责人”。

## (三)招标文件的解释：

本文件的最终解释权归采购人及居上工程咨询（无锡）有限公司。

## (四)招标文件的补充或修正：

1．采购人或采购代理机构可在投标截止时间15日前对招标文件进行必要的澄清或者修改，不足15日的，将顺延提交投标文件的截止时间。

2．如需对招标文件进行澄清或修正，居上工程咨询（无锡）有限公司将江苏政府采购网发布更正公告，该澄清或修正的内容为招标文件的组成部分。投标人应在投标截止时间前关注原招标公告媒体上发布的相关更正公告。因投标人未尽注意义务，未及时全面地关注更正公告导致其提交的投标材料不符合相关要求，而造成的损失及风险（包括但不限于未中标）由投标人自行承担。

3．供应商认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自获取招标文件之日或者招标公告期限届满之日（公告期限届满后获取招标文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人或居上工程咨询（无锡）有限公司提出质疑。针对同一采购程序环节的质疑，须在法定质疑期内一次性提出。质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据（格式详见中国政府采购网《政府采购供应商质疑函范本》），在苏采云平台下载招标文件的，需提交获取文件回执函。居上工程咨询（无锡）有限公司将在收到符合上述要求的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容作出答复。投标人在法定质疑期限外送达的质疑函或法定质疑期限内送达的质疑函不符合上述要求的均为无效质疑，居上工程咨询（无锡）有限公司对无效质疑不予受理。

## (五)投标文件的组成（相应内容上传至投标客户端）：

1．投标函（格式见附件）原件扫描件；

2．资格、资信证明文件：

（1）关于资格的声明函（格式见附件）原件扫描件；

（2）具有独立承担民事责任能力的投标人营业执照或相关部门的登记证明文件原件扫描件；

（3）投标人法定代表人授权委托书（格式见附件，法定代表人亲自参加投标的除外）原件扫描件；

（4）投标人法定代表人身份证原件扫描件（正、反面）；

（5）投标人法定代表人授权代表身份证原件扫描件（正、反面，法定代表人亲自参加投标的除外）；

（6）投标人近三个月中任意一个月份（不含开标当月）的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的近两年中任意一个年度的审计报告和所附已审财务报告原件扫描件；

（7）投标人近三个月中任意一个月份（不含开标当月）的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）原件扫描件；

（8）投标人近三个月中任意一个月份（不含开标当月）的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）原件扫描件；

（9）承诺书（格式见附件）原件扫描件；

（10）《中小企业声明函》（格式见附件）；如是残疾人福利性单位的，提供残疾人福利性单位声明函（格式见附件）；如是监狱企业的，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局出具的属于监狱企业的证明文件原件扫描件加盖电子签章后上传至系统中。

3．开标一览表（格式见附件）

4．分项报价表（格式见附件）

5. 投标偏离表（格式见附件）

6．投标供应商基本情况表、项目人员配置清单（格式见附件）

7．业绩汇总表（格式见附件）

8．评分标准中对应的所需证明材料（如有自行添加，格式自拟）及技术方案

9．要求采购人提供的配合（如有自行添加，格式自拟）

10．其它（投标人认为有必要提供的声明和文件，如有格式自拟）

## (六)投标文件的制作：

1．所有文件、往来函件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号例外）。

2．投标文件由投标人按给定格式如实填写(编写)，须有法人(盖章)、法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章，方为有效，未尽事宜可自行补充。

3．如无特别说明，投标人报价一律以人民币为投标结算货币，结算单位为“元”。

4．投标文件格式部分，应由投标人按给定格式提供，不得更改。

5．投标费用自理。

6. 在评分标准中须包含明标（商务部分）和暗标（技术部分）两大部分，其暗标排版要求如下：使用word文件形式，A4白色纸单面黑色字体，字体为小四号宋体，不可采用彩色图片，不得出现手写。单倍行间距，不得有任何加粗、斜体、下划线、边框、底纹、阴影等标记，不得设置页眉，页脚只准出现页码，采用小五号阿拉伯数字格式，设在页脚对中位置，页码应当连续，不得有空白页。

特别注意：本项目采用暗标形式，投标人须按第五章《评标方法与评标标准》的相关要求对商务部分和技术部分分别进行制作。其中技术部分属于暗标，投标人在制作技术部分相关内容时不得有体现投标人身份的内容，否则投标无效。

上述《评标方法与评标标准》中技术部分不得有体现投标人身份的内容是指：

（1）技术部分不得出现能够体现投标人身份、名称的相关描述、材料、文件等内容；

（2）技术部分不得更改，不得在其中涂改、标注或做任何可以辨认投标人及所属人员身份的名称、印章、商标等标记；

（3）技术部分应当版面整洁、字迹清楚、不许批注或进行底纹、阴影、水印等特殊设置，不得采用任何不符合常规、有别于其他投标人的特殊做法；

（4）不得有其他体现投标人身份的内容。

## (七)网上投标

1.投标供应商应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间内，凭CA数字证书登录苏采云平台获取招标文件，在投标客户端制作投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。

2.投标人应对CA数字证书妥善保管，如被他人盗用投标，后果自负。

3.投标人按招标文件规定的网上解密时间进行解密，如未按时解密后果自负。

4.投标人应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

5.投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

6.投标供应商进行网上报价请参照《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作指南》（网址：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html）。

## (八)无效投标文件的确认：

1．投标人有下列情况之一者，投标文件无效：

2．未按规定在无锡市政府采购供应商主体信息库注册的；

3．电子投标文件未按规定期限投标的；

4．电子投标文件未按招标文件要求签章的；

5．投标人未按招标文件要求解密电子投标文件的；

6．投标人的法定代表人授权代表，无法定代表人授权委托书的；

7．投标人的法定代表人或被授权代表，未准时参加开标会议的；

8．不具备招标文件中规定的资格要求或未按招标文件规定的要求提供资格、资信证明文件的；

9．被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的；

10．投标文件未按招标文件规定的内容和要求填写的；

11．投标文件书写潦草、字迹模糊不清、无法辨认的；

12．投标文件中有招标文件未允许提供的选择性内容；

13．不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜的；

14．不同投标人的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；

15．不同投标人投标文件内容存在非正常一致、项目组成员出现同一人、投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的、投标报价呈规律性差异的；

16．不同投标人的委托代理人、项目负责人以及其他相关人员有在同一个单位缴纳社会保险、同一投标文件中单位名称落款与公章不是同一单位的；

17．项目（标段）投标总价超过本项目（标段）预算或最高限价的；

18．提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格证明文件等）；

19．投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

20．评标委员会认定投标人的报价明显低于其他通过符合性审查的投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且投标人不能应评标委员会要求在评标现场合理的时间内提供书面说明（必要时评标委员会可要求投标人提交相关证明材料）证明其报价合理性的；

21．除单一来源采购项目外，为采购项目提供招标代理、清单编制、整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的。

22．投标文件中无技术方案或技术方案编制粗糙、缺漏项较多；技术组织方案少于 30 页，多于 200 页。

23．投标人的报价明显低于其他投标报价或者市场平均价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，评委将要求投标人做出书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相关材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标应作废标处理。

24．投标文件内容不全或不符合招标文件中规定的其它实质性要求的；

25．法律法规和招标文件规定的其它无效情形。

## (九)开标、评标：

1．所有投标单位在招标文件规定的时间内解密各自投标文件。

2．投标截止时间后参加投标的供应商或解密投标文件的供应商不足三家的，不开标；不进行开评标。

3.投标文件的审查

(1)投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

①投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

②大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

③总价金额与按折扣系数汇总金额不一致的，以折扣系数计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正，经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

(2)对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

(3)投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

4．评标程序

评标工作由采购人和采购代理机构负责组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责。

(1)投标文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。

A．资格性检查。采购人依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明、投标（报价）承诺函等进行审查；通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询投标供应商在投标截止时间之前，是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，以确定投标供应商是否具备投标资格。信用查询结果以网页打印的形式留存并归档。

B．符合性检查。评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

(2)澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以通过苏采云平台发起询标要求投标供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。投标供应商的澄清、说明或者补正应当通过苏采云平台，由其授权的代表应答并加盖电子公章，且不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

(3)比较与评价。评标委员会按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

5．评标方法

投标人通过初审的，方可进入比较与评价程序。

比较与评价采用综合评分法。

评标委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定投标人的分值；各投标人的评审后得分为各评委所评定分值的平均值，并按高低顺序排列。 投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的为中标候选人。如总得分出现并列排名，按项目人员配置得分由高到低排列，如项目人员配置得分也相同，则按投标人综合情况得分由高到低排列，若项目人员配置、投标人综合情况得分均相同，则按投标人提供的协审方案得分情况排列，最优者确定为中标人。

6．评标标准：详见附件。

## (十)定标：

1．评标委员会根据招标文件规定的评标方法和评标标准进行评审，按招标文件的要求依法确定中标供应商。采购人将在江苏政府采购网发布中标公告。如有质疑，应在法定质疑期限内，即中标公告期限届满之日起7个工作日内，以书面形式（原件）送达采购人或采购代理机构，并且针对同一采购程序环节的质疑，须在法定质疑期内一次性提出。质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据（格式详见中国政府采购网《政府采购供应商质疑函范本》）。采购人或采购代理机构将在收到符合上述要求的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容作出答复。投标人在法定质疑期限外送达的质疑函或法定质疑期限内送达的质疑函不符合上述要求的均为无效质疑，采购人或采购代理机构对无效质疑不予受理。如质疑查无实据或投标人捏造事实，提供虚假材料进行恶意举报，不配合或采用不正当手段干扰政府采购质疑的，将记入投标人在江苏省和无锡市的政府采购“供应商诚信记录”，并按相关规定处理。

2．在发布中标公告的同时，居上工程咨询（无锡）有限公司将向中标供应商发出中标通知书。

3．投标供应商电子投标文件将作为电子档案保存。

## (十一)废标的确认：

在招标采购中，出现下列情况之一的，应予废标：

1．符合专业条件的投标人或者对招标文件作出实质性响应的投标人不足三家；

2．出现影响采购公正的违法、违规行为；

3．投标人的报价均超过采购预算，采购人不能支付的；

4．因重大变故，采购任务取消。

## (十二)中标无效的确认：

1．提供虚假材料谋取中标的；

2．采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

3．与招标采购单位、其他投标人恶意串通的；

4．向招标采购单位行贿或者提供其他不正当利益的；

5．在招标过程中与招标采购单位进行协商谈判、不按照招标文件和中标供应商的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

6．除单一来源采购项目外，为采购项目提供招标代理、清单编制、整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的。

7.拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

投标人有上述1．至6．项情形之一的，中标无效。有上述1．至6．项情形之一的，处以政府采购项目中标金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以公告，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机构吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

## (十三)签订、履行合同：

1．采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，在采购代理机构就实质性条款见证后，与中标供应商签订合同。所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。采购代理机构见证部分详见招标文件合同书（格式条款），见证后的格式条款不得做任何修改。

2．居上工程咨询（无锡）有限公司监督合同的履行。中标方非因不可抗力未履行招、投标文件和合同规定的义务，一经查实，采购人将根据具体情况提请政府采购管理部门作出相应处理。

## (十四)注意事项：

中标供应商有下列情形之一的，情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报：

（1）中标后无正当理由不与采购人签订合同的；

（2）将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经过采购人同意，将中标项目分包给他人的；

（3）拒绝履行合同义务的。

## (十五)政府采购信用担保

政府采购信用担保，是由专业担保机构为供应商向采购人、代理机构、金融机构提供的保证。供应商可以根据自身情况，自行决定是否选择采用信用担保形式。

履约担保，是指由专业担保机构为中标供应商支付履约保证金的义务向采购人提供的保函担保。专业担保机构根据中标供应商的中标通知书为凭据，进行资信审查后出具保函,中标供应商以保函形式缴纳履约保证金；供应商未按政府采购合同履行约定义务而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照担保函约定履行担保责任。供应商可以自愿选择是否采取履约担保函的形式交纳履约保证金。

中标供应商可以根据自身情况，自行决定是否选择采用履约担保形式，自主选择合作银行。除江苏省财政厅确定的江苏省再担保有限公司和无锡市财政局确定的科发投资担保有限公司为无锡市政府采购信用担保合作担保机构外，民生银行南京分行、江苏银行和中信银行南京分行、浙商银行无锡分行可以在无锡市范围内开展政府采购履约担保业务。

## (十六)政府采购合同融资：

合同融资，是指参与政府采购的供应商，凭借中标、成交通知书或政府采购合同向金融机构申请融资，金融机构以供应商信用审查和政府采购信誉为基础，按便捷贷款程序和优惠利率，为其发放无财产抵押贷款的一种融资模式。供应商与金融机构按照“银企自愿，风险共担”的原则开展融资活动，有融资需求的中标、成交供应商可根据自身情况，在江苏省政府采购（苏采云）平台凭政府采购中标、成交通知书或政府采购合同在线提出融资申请，自主选择金融机构及其融资产品，金融机构进行融资信息审查决定是否为其提供融资，做好预授信。双方达成融资意向后签订融资协议，确定融资成交信息并约定融资回款账户。

中标、成交供应商可根据自身情况，自行决定是否选择采用合同融资形式，在江苏政府采购网——政采贷专栏提供的银行名录内自主选择合作银行。

## (十七)代理服务费：

## 1.本项目代理费由中标人支付。

## 2.采购代理费按差额定率累进法，收费标准为中标金额100万以下费率为中标金额的1.5%，中标金额100万-500万费率为中标金额的0.8%。（各中标人按比例计取）。

## (十八)其他：

采购文件的条款必须认真审阅，投标人应自行检查采购文件页数是否齐全。若有遗漏、重复或不清楚，需立刻通知采购人予以更正；凡属对条款的误解所造成的投标价格失误，由投标人负责。

# 三、项目技术要求和有关说明

投标人所投内容必须满足以下要求，不得有负偏离。（本招标文件中所指投标人专业技术力量、项目人员配置包括投标人及其无锡（含江阴、宜兴）分支机构人员，注册造价工程师均为一级注册造价工程师）。

第一部分 项目技术要求

本项目分为2个采购包，投标人可以根据自身能力及条件选择一个或几个采购包进行投标，但中标只能中其中一个采购包，即可兼投但不可兼中（特殊情况除外）具体规则详见：“五、附件：第一部分 评标方法”。

（一）项目技术要求：

本招标文件中所指的注册造价工程师均为一级注册造价工程师。

1、服务内容：

采购包1（周新路（蠡湖大道-信成道）改造工程全过程跟踪审核（含结算审核））

采购包2（碧水河（钱龙桥港-尚贤道）河道综合整治项目全过程跟踪审核（含结算审核））

实际项目总投资按各项目审计结算金额为准。

2、人员配置要求：（以投标人填列的《项目人员配置清单》及按要求出具的证明材料为准，所有拟派专业技术人员均须提供投标人连续三个月(至少包含近三个月中任意一个月份(不含投标当月))为其缴纳社保的证明扫描件）

本项目投标人需根据项目的专业特点组成项目组，并报项目人员配置清单（不得含有返聘、临聘及已退休人员），拟派人员原则上不得变更。只有在项目人员配置清单上的人员才能参与评分。采购人有权根据工程特点要求中标单位配备符合项目需要的专业审核人员，中标单位须无条件服从采购人安排。

项目负责人必须常驻，拟派专业技术人员中必须确保有一名档案管理员（需在《项目人员配置清单》中注明），否则投标无效。

拟派专业技术人员数量和驻场时间最低要求表

| 标段 | 拟派总人员 | 其中注册造价工程师 |  |  | 常驻现场驻场时间 | 隐蔽工程、晚间施工等关键环节 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 本项目总配备 | 其中：常驻项目负责人 | 其中：常驻协审人员 |  |  |
| 01 | 6 | 4 | 1 | 1 | 工作日起止打卡时间不少于7小时 | 2人及以上/环节 |
| 02 | 6 | 4 | 1 | 1 | 工作日起止打卡时间不少于7小时 | 2人及以上/环节 |

本项目投标人需根据项目的专业特点组成项目组。只有在拟派项目人员配置名单上的人员才能参与评分。采购人有权根据工程特点要求中标单位配备符合项目需要的专业审核人员，中标单位须无条件服从采购人安排。在履行政府投资项目现场施工、后期对账期间拟派配置人员全部常驻无锡办公。

在填列的《拟派项目人员配置名单》中需明确人员在本项目的岗位，常驻人员必须由《拟派项目人员配置名单》中明确的常驻人员承担。投标人需编制每日出勤清单，记录常驻人员、出勤情况、赴建设单位、无锡市审计局工作情况、请假情况等。项目中标后不得以其他项目尚未完成等其他原因影响本项目的现场常驻。

周新路、碧水河工程常驻时间至协审标段范围内主体工程主体验收完成。

投标人只需提交一个协审方案，无需分标段描述，但应同时包括01、02标段的主要协审内容。

合同签订后，采购人有权对中标供应商的履约能力进行审查，在履行合同期限内，如发现中标供应商未能按照投标承诺提供相应人员服务的，则采购人有权依法解除协审服务合同，并通报行业主管部门或其他相关部门进行处理，并将相关情况报政府采购监督管理部门作为其虚假投标的证据，进行处理。

3、中标人确定后的协议签订、协审内容、计费方法、费用支付：

（1）签订协议

中标单位与江苏无锡经济开发区财政局签订《合同书》。

（2）协审内容

详见《合同书》要求。

（3）计费方法

本项目无需报价，各标段费用按照附件规定的计费办法计算。投标人须在《开标一览表》（格式见附件）中填写是否响应招标文件规定的计费方法。工程费用计费基数为各中标单位所承接标段范围内的审定工程造价（包括采购方要求审核的管线迁移等费用，不含大型成套设备），不分项目、不分施工标段，不分专业。除此之外，包括因项目工期、资料延误、人身伤害保险等等在内的各种情况，中标单位不再收取其他任何费用，不得向与委托内容相关的施工等单位收取任何费用。

(4)费用支付

审核费用由经开区财政预算安排，不列入项目建设成本。审核费用经无锡市审计局审核后，支付给协审机构。

（5）审核费用与考核得分关系

考核得分和审计费计取说明：最终审计费=（基本费+追加费）*考核系数+合理化节约投资奖励费

①得分≥95分时，考核系数=1

②95分>得分≥80分时，考核系数=[0.005*（得分-80)+0.9],考核系数在0.9—0.975内；

③当80分>得分≥60分时，考核系数=[0.015*（得分-60)+0.6]，考核系数在0.6—0.9内；

④得分＜60分时，考核系数=0.5。同时在无锡市审计局给予警告1次，并建议协审单位对项目负责人予以处理。

具体详见附件考核办法。

4、考核：

为了确保项目协审工作质量，采购人将对中标单位协审工作进行考核。对于不同意接受考核的协审单位，采购人有权终止协议。

具体考核条款、考核系数、详见附件。

5、违约责任：

（1）在本项目规定的服务有效期内如发现中标单位相关人员有行贿、受贿、经济犯罪等违法行为，一经查实，采购人有权单方解除协议。

（2）中标单位涂改、倒卖、出租、出借资质证书，或者以其他形式非法转让资质证书；擅自变更、转让、租借承接的工程造价咨询业务；一经查实，采购人有权依法定程序解除协议。

（3）在协审工作中，因中标单位原因造成违约或疏忽，延误工程实施进度或审核工作出现错误并造成重大影响的，将报相关监管部门处理，或采取法律手段解决索赔事宜。

（4）对提供不实或内容虚假的协审结果以及自行对外提供协审咨询报告的，由中标单位自行承担责任，情节严重的，依法提请有关部门追究事务所和相关责任人的法律责任。

（5）中标单位影响政府投资审核独立性和相应的回避原则，接受由建设单位或其他委托方委托的与对应中标项目建设投资或工程造价有关的工作（包括但不限于招标代理、清单编制、造价审核等），一经查实，采购人有权依法解除协议，并报相关监管部门处理。

6、其他事项：

（1）能够接受采购方为保证政府投资审核独立性和不重复委托而提出的回避原则以及评分标准中的相关计分要求。中标单位需承诺在中标后不再接受由建设单位或其他单位委托的与对应中标项目建设投资或工程造价有关的工作（包括但不限于招标代理、清单编制、造价审核等）。

（2）中标单位应加强对审核质量的控制，采购人可视情况对中标单位的审核成果进行复核。复核范围可选择全部复核或部分复核，若采用部分复核方式时发现核减率过大，可进行全面复核。复核方式可采用交叉复核、外聘单位复核等多种方式进行。

复核后，按考核办法相应条款进行扣分；在与施工单位对账的基础上调整结算金额，同时按以下方法进行协审费用处理：

①基本费按照复核结果进行计算。

②原协审单位追加费用的计取不含质量复核产生的核减金额。

③根据复核结果按考核办法进行考评，根据考核系数计算最终审计费。

第二部分  有关说明

  - 审计费用包括满足本项目服务要求的从项目中标起到项目正式交付以及服务期内所发生的一切费用。

  - 通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品不在本项目的报价范围。

  - 投标人如有技术偏离请于投标偏离表中说明。

  - 服务期限：自合同签订生效之日起至对应中标项目由无锡市审计局出具竣工决算审计报告止。

  - 本项目合同履行地点：无锡经开区，具体地点以合同书约定为准。

  - 质量及验收：合格标准，符合国家、省、市以及相关管理部门相关规定和行业规范。

  - 中标供应商为残疾人福利性单位的，其《残疾人福利性单位声明函》将随中标公告同时发布，接受社会监督。投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

  - 采购人负责对本次采购产生的中标单位在履约期间的管理、考核及协审费用审核等工作。

  - 采购人保留对投标人提供的数据及证明材料进行外调核查的权力。

# 四、合同书（格式文本）

以下为中标后签订本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改。

# 江苏省政府采购合同（服务）（合同编号）

项目名称：                                       项目编号：

甲方：（买方、需方、采购人）_________

乙方：（卖方、供方、供应商）_________

甲、乙双方根据                               项目公开招标的结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：

1.2标的质量：

1.3 标的数量（规模）：

1.4 履行时间（期限）：

1.5 履行地点：

1.6履行方式：

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：               （       元）人民币或其他币种。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供服务（包含与服务相关的货物）的有关技术资料。

3.2 没有甲方及无锡市审计局事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给予履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同服务（包含与服务相关的货物）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

（注：采购项目如涉及采购标的的知识产权归属、处理的，如订购、设计、定制开发的信息化建设项目等，应当约定知识产权的归属和处理方式）

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的服务（包含与服务相关的货物）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 乙方交纳人民币         元作为本合同的履约保证金。（不得超过合同金额的10%）

6.2合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。

6.2.1履约保证金退还方式：

6.2.2履约保证金退还时间：

6.2.3履约保证金退还条件：

6.2.4履约保证金不予退还的情形：

七、合同转包或分包

7.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2乙方应按招标文件要求，如项目不允许分包的，乙方不得将合同标的分包给他人履行；如项目允许分包的，乙方应当按照投标文件中提供的分包意向协议履行合同。

7.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同。

八、审核费用支付

8.1合同款项的支付方式及进度安排

8.1.1 预付款支付时间：合同签订后  日内，预付款支付比例：合同金额的  %。

8.1.2 尾款支付时间：服务结束并验收合格,采购人收到发票后15日内，尾款支付比例：合同金额的  %。

（注：根据《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏采购[2020]52号）规定，政府采购货物和服务的，采购人应当在政府采购合同中约定预付款的时间和比例，预付款原则上不低于合同金额的30%。采购项目实施以人工投入为主的，可适当降低预付款比例，但不得低于10%，切实增强供应商履约能力。在签订合同时，如供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用前述规定。）

九、税费

9.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、项目验收

10.1 甲方及无锡市审计局依法组织履约验收工作。甲方及无锡市审计局在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。甲方及无锡市审计局根据国家有关规定、采购文件、供应商的投标文件以及合同约定的内容和验收标准进行验收。验收情况作为支付服务费用的依据。

10.2 验收合格的项目,甲方及无锡市审计局根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项。验收不合格的项目，甲方及无锡市审计局依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方及无锡市审计局将及时报告本级财政部门。

十一、违约责任

11.1 甲方无正当理由拒绝接受乙方提供服务的，甲方向乙方偿付拒绝接受服务合同价款总值的10%的违约金。

11.2 甲方无故逾期验收和办理合同款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额    每日向乙方支付违约金。

11.3 乙方逾期提供服务的，乙方应按逾期提供服务合同总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因逾期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同价款总额     的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

11.4 乙方所提供服务的标准不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒绝接受服务，并可单方面解除合同。

十二、不可抗力事件处理

12.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响 期相同。

12.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

12.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十三、解决争议的方法

13.1双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成，由甲方住所地人民法院管辖。

十四、合同生效及其它

14.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

14.2本合同未尽事宜，遵照《民法典》、《政府采购法》有关条文执行。

14.3 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。

甲方：                        乙方：

地址：                        地址：

法定代表人或授权代表：        法定代表人或授权代表：

联系电话：                    联系电话：

签订日期：      年    月   日

合同条款

（根据相关法律规定以及采购文件确定事项订立）

甲方：

乙方：

甲方委托乙方承担采购项目名称：                    （□01采购包/□02采购包）全过程跟踪审核（含结算审核）服务，经双方协商一致签订本协议书。无锡市审计局具体负责全过程跟踪审核（含结算审核）工作，并负责对乙方在履约期间的管理、考核及协审费用审核等工作。

一、项目基本情况：

本次委托协审的项目                服务费用估算         （最终费用按附件据实计算）

项目及协审标段基本情况：

二、委托协审范围及内容

（一）协审范围：包括对上述建设范围工程实施全过程跟踪审核，包括项目竣工结算审核，以及与工程结算有关的其他费用审核。

（二）协审内容：乙方应按照《江苏省工程造价咨询业务指导规程》、无锡市审计局关于基本建设项目审计的相关要求，实施下列工作内容：

1.协助甲方及无锡市审计局完成对项目基本建设程序的审查。建立项目建设程序资料台账，通过查看项目立项、可行性报告、概算、规划、开工、竣工验收等相关审批、备案资料，审查该项目建设程序执行情况，各项审批是否合规，手续是否完备。

2.协助甲方及无锡市审计局完成对项目批准概算的执行及调整情况进行审查。根据批准的初步设计中明确的建设规模、内容、标准及建设投资等，主要审查项目建设是否按批准的初步设计进行，对于达到投资概算调整要求的项目，是否按规定办理相关调整审批手续。

3.完成对项目招投标执行情况的审查。建立项目已完成的招投标情况台账，对项目的勘察、设计、施工、监理、材料设备采购等招投标情况进行检查，检查招投标程序的规范性、合法性，检查是否存在应招未招以及化整为零等规避招标的现象。

4.完成对项目签订的合同（协议）执行情况的审查。建立已签订的项目各类委托合同（协议）台账，确保内容真实、完整、准确。检查各类合同（协议）签订的合法性、程序性，合同（协议）内容的完整性、规范性，以及招投标项目的合同与招标文件和投标承诺的一致性。检查各类合同（协议）的实际履行情况，并对合同（协议）执行过程中的重大偏差情况进行比较分析。

5.完成对项目现场发生的各类审批文件的审查。建立项目现场已发生的设计变更等各类审批文件的台账，对设计变更、现场签证、隐蔽工程等进行检查，检查上述事项的审批程序的合规性，以及工程计量和报价的真实性、合理性。

6.完成对项目建设进度报表及竣工结算的审核。建立项目进度报表及竣工结算的报送及审核情况台账，严格按照合同约定及相关计价规定，及时完成建设单位上报的进度报表及竣工结算审核工作，确保实际完成投资的真实性、完整性、科学性，防止出现高估冒算、虚报冒领工程款等问题。同时，根据甲方及无锡市审计局要求对该项目的设计、监理等服务类结算进行审核。

7.完成对项目现场管理情况的审查。建立项目现场管理情况台账，记录在项目施工及结算过程中发现的建设单位现场管理不规范、不合理现象，以及造成损失浪费的情况，揭示存在的问题并提出合理化建议。

8.上述协审内容完成后，按照甲方及无锡市审计局要求的内容及要求提交审核成果文件（包括电子档案，审核过程中的“问题清单”等）。

9.接受并积极协助甲方及无锡市审计局完成对该项目的考核工作。

10.其他与项目建设有关的协审内容及甲方及无锡市审计局交办的其它事项。

三、协审时限

乙方必须以现行的国家、省、市关于基本建设方面的法律、法规、规章、定额以及合同等文件为依据，在甲方及无锡市审计局规定的时间内完成协审业务。

1.项目建设阶段：乙方应在取得具备审核条件的资料后5个工作日内完成如进度报表、现场签证等审查工作，取得资料时间以台账记录时间为准，确有特殊情况经甲方及无锡市审计局同意可以适当顺延。

2.结算审核阶段：乙方应在取得每一份工程结算完整的审核资料后20个工作日内提交审核初稿及问题清单，60个工作日内提交审核结果，在取得该项目最后一份工程竣工结算完整的审核资料后60个工作日内提交本协议约定的所有协审内容的完整审核结果报告。

四、审计费用

详见附件。

协审工作结束后，按此标准结算审计费用。除此之外，包括因项目工期、资料延误、现场安全等在内的各种情况，均不再支付其他任何费用。乙方不得再接受本协议约定之外的与本项目有关的其他任何报酬。

考核得分和审计费计取说明：

最终审计费=（基本费+追加费）*考核系数+合理化节约投资奖励费

①得分≥95分时，考核系数=1

②95分>得分≥80分时，考核系数=[0.005*（得分-80)+0.9],考核系数在0.9—0.975内；

③当80分>得分≥60分时，考核系数=[0.015*（得分-60)+0.6]，考核系数在0.6—0.9内；

④得分＜60分时，考核系数=0.5。同时在无锡市审计局给予警告1次，并建议协审单位对项目负责人予以处理。如情节严重并产生严重后果的，采购人保留解除协审服务合同的权利。

项目建设过程中的审计费用根据项目进度（参考审核的进度报表）情况计算，由乙方申请并经甲方及无锡市审计局审核后支付，年度阶段性审计费支付总额不得超过全部费用的60%。

所有协审工作完成并提交审核结果报告（包括甲方及无锡市审计局要求的相关资料）后，付至全部费用的80%，剩余20%的费用，在甲方及无锡市审计局出具审计报告1 个月后进行支付。

五、甲方权利义务

（一）甲方及无锡市审计局提供协审范围内所需的有关资料。

（二）双方履行协议期间，甲方及无锡市审计局应授权一名审计专业人员同乙方保持联系，协调处理有关事宜。

（三）甲方及无锡市审计局对乙方协审实施的进度、质量情况以及协审人员的配备、廉洁自律情况进行监督检查及考核，并提出整改要求。

六、乙方权利义务

（一）乙方应按照本协议第二条约定的范围及内容、在甲方及无锡市审计局要求的时限内完成协审工作，严格落实质量控制责任，遵守相关法律法规，保证提供的工程造价审核结果的真实性、完整性、合规性。

（二）在本协议履行期间，乙方应依法承担因乙方的单方过错造成的所有责任及损失。

（三）乙方对本协议第二条约定内容不能及时完成，导致影响甲方及无锡市审计局正常完成审计工作的，乙方应承担相应责任。

（四）乙方在接受相关审核资料后，若发现有资料不全的情况，须在3天内向资料提供方书面提出，并将书面材料向甲方及无锡市审计局备案。逾期不予提出，则视同对资料齐全无异议。

（五）乙方应根据委托项目的工程特点及协审方案中提及的相关内容，按照乙方在协审投标书中关于人员配备的承诺，合理配备相关专业审核人员，满足甲方及无锡市审计局对审核人员专业和数量的需求。同时乙方应将完整的人员名单提供给甲方及无锡市审计局作为本合同的附件（详见附件5）。对于甲方及无锡市审计局提出的专业人员调换要求，必须在接到甲方及无锡市审计局调换通知的3天内落实解决。

（六）协审期间，乙方应指定专人对项目总负责，并将相关事宜及时向甲方及无锡市审计局汇报和沟通，项目负责人在未得到甲方及无锡市审计局同意的情况下不得随意变更。

（七）乙方在协审完毕后，应向甲方及无锡市审计局提供完整、准确的工程造价成果（含电子文档），并及时整理归档完整、准确的档案资料，以便查证。

（八）乙方应按投标文件中《拟派项目人员配置名单》中的人员和承诺书履行合同，保障承诺的常驻现场人员到场人数和到场时间，乙方拟派人员驻场时均需纳入APP打卡考勤或无锡市建筑工人管理服务信息平台实名制考勤系统统一监管。若不能满足要求，乙方需接受相关处罚。

（九）乙方需编制每日出勤清单，记录出勤人员、出勤情况、赴建设单位、甲方及无锡市审计局工作情况、请假情况等。

（十）乙方应及时、准确在无锡市市级政府投资审计信息监管系统上报相关立项、实施方案、送审结算、定案资料、审核报告等（含相关清单电子数据）。

七、协审质量和廉政要求

乙方应遵循独立、客观、公正、诚实信用的原则，按照本协议第二条规定的协审范围和协审内容开展协审工作。应严格遵循无锡市建设工程造价管理办法（无锡市人民政府令第144号）、江苏省工程造价咨询业务指导规程以及甲方及无锡市审计局关于建设项目审计的相关要求，切实履行造价咨询的质量责任。

乙方应分别就协审质量和廉政建设向甲方及无锡市审计局作出承诺，并分别出具《政府投资项目协审质量承诺书》（附件1）、《政府投资项目协审廉政承诺书》（附件2），此两份承诺书作为本协议书的组成部分，具有同等法律效力。

八、保密要求

乙方未经甲方及无锡市审计局许可，不得将审核资料及相关审核成果（含审核报告、电子文件等）提供给第三方。

乙方不得泄露审计知悉的国家秘密和被审计单位的有关技术或商业秘密，不得利用知晓的被审计单位的技术、商业秘密和内部信息，采取任何形式，为自己或他人谋利。

九、争议和诉讼

本协议在执行过程中如发生争议时，双方应及时协商解决，如未能达成一致，向甲方所在地人民法院提起诉讼。

十、合同的解除

（一）甲方和乙方协商一致，可以解除合同。

（二）因建设单位原因或不可抗力，工程项目不予实施，双方可解除合同，互不追责。

十一、本协议共陆份，甲乙双方各执叁份。本协议供需双方代表需签字并盖章后生效。

附件：1.政府投资项目协审质量承诺书

2.政府投资项目协审廉政承诺书

3.审核服务费用费率表

4.全过程跟踪审核（含结算审核）项目追加系数表

5.本项目考核办法

6.项目负责人及主要参与人员汇总表

7.项目负责人授权委托书

委托方（采购人）：（盖章）               受托方（中标方）：（盖章）

法定（授权）代表人：                   法定（授权）代表人：

年    月    日                        年     月     日

.

附件1：

政府投资项目协审质量承诺书

无锡市审计局：

我单位受贵局的委托，参与的协审业务。在实施审计协审过程中，我单位承诺服从贵局的工作安排及监督指导，严格按照《考核办法》的要求开展协审工作，自觉接受你局对协审质量所进行的考核，并接受相关条款的约束。现郑重作出如下具体的质量承诺：

一、严格按照现行的国家、省、市关于基本建设方面的法律、法规、规章、定额及合同等文件为依据，根据贵局的委托要求及协审实施方案开展协审工作，在规定的时间内完成各项协审工作，并承诺在接到该项目工程结算完整资料后的规定时间内出具工程结算审核报告。

二、因存在严重协审质量问题给贵局、建设单位或第三者造成经济损失的，本单位愿承担赔偿责任。必要时可取消本单位的协审资格。

三、协审期间,本单位还承诺将做到如下要求:

（一）坚持客观公正、实事求是、依法审计的原则。

（二）遵守职业道德，做到诚实守信、尽职尽责。

（三）协审中不隐瞒、不曲解查出的事实，不提供内容虚假的审计报告。

（四）协审工作不敷衍推诿、不粗心大意。

（五）不徇私舞弊、不偏袒任何一方。

（六）与被审计单位或审计事项有直接利害关系的应主动提出，并加以回避。

四、本承诺书作为《协审协议书》的组成部分，具有同等法律效力。

法定代表人（签字）：            协审项目负责人（签字）：

（单位签章）

附件2：

政府投资项目协审廉政承诺书

江苏无锡经济开发区财政局：

我单位受贵局的委托，参与的协审业务。现郑重作出如下协审廉政承诺：

一、本协审项目廉政建设的第一责任人为             同志（法定代表人），对协审廉政事项负总责，其主要职责是：选配政治思想好、专业技术精、廉政意识强的协审人员参加协审工作；对协审人员加强教育，注重防范，确保廉政规定的贯彻落实；做好协审人员执行廉政规定情况的督促和检查；根据有关规定处理协审人员执行廉政规定上的具体事宜。

二、本协审项目的廉政建设的直接责任人为             同志（协审项目负责人），对协审廉政事项负直接责任，其主要职责是：审计进点前，组织召开协审人员廉政教育会，增强协审人员的廉政意识；对协审中违反廉政规定和审计纪律的问题，应及时加以制止，并向贵局报告；项目结束后，总结协审人员执行廉政规定情况，并如实向贵局书面报告。

三、按有关规定，协审人员做到以下“十不”：

（一）不违反审计程序、超越审计权限，依法开展审计；

（二）不徇私情，保持应有的独立性，实事求是，客观公正；

（三）不隐瞒、变更或曲解查出的问题，如实提供审计结果；

（四）不泄露审计知悉的国家秘密和被审计单位的商业秘密；

（五）不向被审计单位提出与审计工作无关的要求；

（六）不单独与被审计单位商谈审计事项的处理意见；

（七）不在被审计单位报销任何因公因私的费用；

（八）不接受被审计单位安排的宴请、旅游和娱乐等活动；

（九）不接受被审计单位的礼品、礼金和有价证券；

（十）不向承聘机关人员送礼及有价证券。

四、若有违反上述廉政承诺的行为，根据情节轻重，我单位愿接受以下责任追究：

（一）通报批评、限期整改，相关责任人作出检查；

（二）如本单位或协审人员存在严重违反廉政规定的，可按《考核办法》第四章有关条款进行处理。

（三）涉嫌犯罪的，移交司法机关处理；

（四）其他有关责任追究事项。

五、本承诺书作为《协审协议书》的组成部分，具有同等法律效力。

法定代表人（签字）：            协审项目负责人（签字）：

（单位签章）

附件3：审核服务费用费率表

（1）基本费

| 审核服务费用费率表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目类型 |  |  | 计费基数 | 工程造价（采用差额定率分档累进方式） |  |  |  |  |  | 备注 |
|  |  |  |  |  | 100万元以内(含） | 101万元-500万元（含） | 501万元-1000万元（含） | 1001万元-5000万元（含） | 5001万元-1亿元（含） | 1亿元以上 |  |
| 1 | 全过程跟踪审核项目(含结算审核) | 基本费用 | 房屋建筑类 | 审定工程造价 | 9.6 | 8 | 7.2 | 5.6 | 4 | 3.2 | 费率：‰ |
|  |  | 追加费用 | 房屋建筑类 | 项目净核减额 | 项目净核减率在0-5%（含）之间，追加费用费率为0；项目净核减率大于5%，追加费用费率为4.2‰ |  |  |  |  |  |  |

附件4：项目追加系数表

| 净核减率 | 核减审核费用 |
| --- | --- |
| 5%（含）以内 | 0‰ |
| 5%以上 | 4.2‰ |

备注：

1.追加费用：追加费=项目净核减额*追加系数

2.项目净核减额=项目送审额-项目审定额，项目净核减率=项目净核减额/项目送审额。送审金额为经建设单位书面确认的金额。

3.项目净核减额计算不包括为服务类项目净核减。

4.本表不采用差额定率分档累进方式计算。

5.协审服务费用根据标准计算后，最终审计费=（基本费+追加费）*考核系数+合理化节约投资奖励费

附件5：全过程跟踪审核（含结算审核）项目考核基础表

年度全过程跟踪审核（含结算审核）项目考核基础表

协审机构（盖章）： 项目名称： 项目负责人：. 序号; 考核项目; 单项满分; 考核期; 考核要点; 第一季度扣分; 第二季度扣分; 第三季度扣分; 第四季度扣分; 平均扣分; 考核情况简要说明. 1; 到岗情况（25分）; 建立考勤台账; 1分; 季度考核; 不建立考勤表的，扣1分；考勤表应记录出勤人员、出勤天数、赴审计局及建设单位工作情况，要素不齐的，扣1分. 现场人员到岗情况; 20分; 季度考核; 审计局按招标文件要求对跟踪审核人员出勤情况进行考勤；现场审核人员需符合政府采购公开招标时人数要求，项目负责人必须常驻，工作日起止打卡时间不少于8小时，具体考勤期根据招标文件确定，具体评分要求： 1.出勤率95%（含）以上的得满分； 2.出勤率90%（含）-95%（不含）的，扣5分； 3.出勤率80%（含）-90%（不含）的，扣10分； 4.出勤率70%（含）-80%（不含）的，扣15分； 5.出勤率70%（不含）以下的扣20分； 出勤率=所有驻场人员出勤日合计（实际出勤天日+赴审计局或建设单位工作天日+履行请假手续天日）/所有驻场人员应出勤工作日合计. 参与例会出勤情况; 2分; 季度考核; 通过建设、施工方，收集提供常驻地所在施工现场例会纪要及相关佐证材料，凡发现该季度少参加1次的扣1分，未按要求提供例会等佐证材料的，扣2分。. 项目审核人员调整及请假情况; 2分; 季度考核; 未第一时间向市审计局项目负责人请假的，经市审计局抽查或建设单位反馈擅离跟踪审计现场的，每次扣1分；未经市审计局允许，擅自调整审核人员的，扣2分。. 2; 操作指引过程考核（8分）; 项目前期准备阶段; 2分; 季度考核; 1.未收集建设程序（施工许可、规划许可等）并提交项目建设程序台账的，扣1分。 2.未收集招投标资料并提交项目招投标台账的，扣1分。. 项目实施阶段事项; 4分; 季度考核; 1.归并制作《施工单位人员信息和履约情况表》并提交审核，定期更新，未收集或未定期更新的，扣1分。 2.收集建设、代建单位关于工程分包的审批资料并提交审核，未收集或未定期更新的，扣1分。 3.收集全部工程、服务、采购类项目合同，并提交审核,未收集或未集齐的，扣1分。 4.编制《工程变更汇总表》《现场计量和工程签证记录表》，并提交审核。未编制或未定期更新的，扣1分；工程变更、签证无工程量计算依据、工程部位等必要信息的，每次扣1分；未在签证手续签字盖章的，每次扣1分；变更单价或工程量不准确的，每次扣1分； 5.未按规定审核月报的或月报数据不准确的，每次扣1分。 6.未按照操作指引要求对设计、监理等服务类项目进行资料收集及成果分析的，扣1分。. 项目竣工交付阶段; 2分; 季度考核; 1.若工程发生超概等情况，协审机构未能及时书面提醒建设单位的扣1分；对于可能出现超投资情况的，应及时反馈市审计局，未及时反馈的，扣1分。 2.未按操作指引要求进行核减核增原因分析及审定金额对比分析的，每个分析事项扣1分. 3; 时效考核（5分）; 成果及初审时效; 5分; 季度考核; 1.对于过程跟踪文件审核，未在10个工作日内提交符合要求的审核结果的，扣0.5分；超过期限5个工作日内仍不能提交审核结果的，扣1分；超过期限10个工作日内仍不能提交审核结果的，扣1.5分；超过期限15个(含)以上工作日方提交审核结果的，扣2分。 2.对于资料齐备项目的结算审核，协审机构未在20个工作日内提交符合要求的问题清单的，扣1分；超过期限7个工作日内仍不能提交的，扣2分；超过期限14个工作日内仍不能提交的，扣3分；超过期限28个(含)以上工作日方提交的，扣4分。 因协审单位履职不到位致问题清单和最终审定结果发生较大差异的，扣4分。. 4; 档案考核（5分）; 档案管理; 5分; 季度考核; 凡出现未对图纸、招投标文件、合同、变更资料、洽商等资料进行存档的，每项扣1分；同时，协审机构应保持档案资料整理的规范、整洁，建立相应归档资料台帐、目录，出现不符合资料规整要求的，每项扣1分。. 5; 审计费上报质量考核 (3分）; 审计费上报; 3分; 年度考核; 在审计费预算申报及审计费申请过程中，经审计人员复核发现计算过程存在偏差的，每超过1%偏差率的，扣1分。. 6; 协审跟踪报告评分（7分）; 年度跟踪报告质量; 7分; 年度考核; 协审单位需根据委托方的要求定期出具项目协审跟踪报告，基本要素包括1.工程进度情况分析；2.协审工作开展相关情况；3.项目造价控制情况（含变更、签证管理）；同时反映建设单位管理方面及施工单位如违规转分包、损失浪费等问题。报送的跟踪协审报告中每个基本要素得1分；协审报告质量分4分，由委托方统一进行评比；未上报的不得分。. 7; 协审总报告质量; 结算报告质量; 2分; 项目全周期一次性考核; 工程竣工结算报告应包含工程概况、审核依据及原则、审核结果、主要核减内容及原因、现场管理存在问题（含损失浪费情况、招投标中不合规、缺项漏项等情况）、合理化建议、项目评价、跟踪情况（含月报计量）、超（节）概分析、合同偏差分析等。协审机构出具的报告缺漏上述应包含内容的，每项扣0.5分。. 8; 审核质量（40分）; 审核误差率; 40分; 项目全周期一次性考核; 抽到需复核的合同（抽审金额累计＞协审范围内总投资额20%）按照复核的工程结算误差率的大小进行打分。 1.当抽审部分“总结算误差率”在0-0.5%（含）之间的，不扣分。 当抽审部分“总结算误差率”在0.5%-1%（含）之间的，扣3分。 当抽审部分“总结算误差率”在1%-1.5%（含）之间的，扣6分。 当抽审部分“总结算误差率”在1.5%-2%（含）之间的，扣10分。 当抽审部分“总结算误差率”在2%-3%（含）之间的，扣20分。 当抽审部分“总结算误差率”在3%-4%（含）之间的，扣26分； 当抽审部分“总结算误差率”在4%-5%（含）之间的，扣32分； 当抽审部分“总结算误差率”＞5%时，扣40分； 2.当单项合同“结算误差率”＞2%，且误差金额＞10万时，在“总结算误差率”考核扣分的基础上每份合同额外再扣2分。. 9; 按操作指引反映存在问题考核; 反映项目存在问题; 5分; 项目全周期一次性考核; 1.未能根据操作指引对决策及建设程序执行、招投标、政府采购及合同管理；施工过程人员履约审查、合同履行不到位、签证及变更管理、进度及月报计量方面、质量及安全文明施工、服务类项目履约质量、商业开发合作等事项及时发现问题的，但审计人员在跟踪或决算过程中发现并在审计报告中予以揭示的，每个问题扣1分。 2.未能根据操作指引对结算过程发生拆改、返工、停工、二次进场、索赔等事项进行原因分析和损失浪费金额分析的，但审计人员在跟踪或决算过程中发现的并在审计报告中予以揭示的，每个问题事项扣1分。. 10; 额外加分项; 信息宣传; 年度考核; 协审期间形成相关专题信息的，如成本分析、质量把控等，经审计局审核并得到上级相关部门认可的，每篇加1.5分；该项最高加3分; 加分后最终项目考核超过100分的，按100分计. 发现重大问题等突出情况; 项目全周期一次性考核; 协审单位发现的相关管理问题，经上报审计部门审核并提交建设单位，按以下方式进行加分: 1.相关管理问题被市局决算审计报告引用的，每个问题加0.5分；该项最高加2分。 2.因管理不善造成损失浪费问题，涉及金额每满500万的，加1分，最高加5分； 3.因管理原因造成投资增加问题，涉及金额每满1000万元的，加1分，最高加5分； 4.发现的相关问题，审计局进行移送住建、纪委处理或形成专报的，每个问题加1分； 同一问题以上1-4点取最高分值计分 协审单位对应反映的重大管理问题如转包、违法分包等未反映的，该项不予加分. 提出优化方案建议节约投资; 项目全周期一次性考核; 协审单位书面提出优化方案建议经上报审计部门审核后提交建设单位被采纳并书面确认的，节约资金每满100万的，加1分，最高加5分； 同时最终审计费按节约投资额的4.2‰计取合理化节约投资额的奖励费。. 满分分值; 100. 其他情况说明：. 1.考核得分和审计费计取说明：最终审计费=（基本费+追加费）*考核系数+合理化节约投资奖励费 ①得分≥95分时，考核系数=1 ②95分>得分≥80分时，考核系数=[0.005*（得分-80)+0.9],考核系数在0.9—0.975内； ③当80分>得分≥60分时，考核系数=[0.015*（得分-60)+0.6]，考核系数在0.6—0.9内； ④得分＜60分时，考核系数=0.5。同时在无锡市审计局给予警告1次，并建议协审单位对项目负责人予以处理。如情节严重并产生严重后果的，采购人保留解除协审服务合同的权利。 2.协审单位为考核主体责任人，负责提供符合审计要求的考核佐证材料。 3.单项分值扣完为止，不再倒扣。 4.当协审单位累计收到2次警告时，截至该时点，所有由该单位负责协审的政府采购公开招标项目（针对无锡市审计局尚未出具决算报告的）按费用标准计算最终审计费后，再以90%支付。（警告追责期为5年）.

# 五、附件

第一部分  评标方法

投标人通过初审的，方可进入比较与评价程序。

比较与评价采用综合评分法。

投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分。评标委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定投标人的分值；各投标人的评审后得分为各评委所评定分值的平均值，并按高低顺序排列。排除本项目已中标的且需回避本标段的投标单位，本标段得分第一名的投标人为本标段中标单位。如总得分出现并列排名，按项目人员配置得分由高到低排列，如项目人员配置得分也相同，则协审方案得分由高到低排列，协审方案得分也相同，由评审小组随机抽签确定。

本项目分为2个采购包，评标时评标委员会将根据招标文件规定的评标方法与评标标准，并按照采购包1、采购包2的顺序分别进行评审。

采购包1：按招标文件规定选取中标候选人，采购人须按招标文件规定确定排名第一的中标候选人为中标单位。若有效投标单位不足三家，则本项目作流标处理。

采购包2：按招标文件规定选取中标候选人，采购人须按招标文件规定确定排名第一的中标候选人为中标单位。已被确定为采购包 1 中标候选人的单位，仍可参与采购包 2 的评标环节，但该单位不得被确定为采购包 2 中标候选人，若仍为采购包2的中标候选人，需顺延至第二名投标人为中标候选人。若有效投标单位不足三家，则本项目作流标处理。

第二部分  评标标准

一、评分标准

特别注意：本项目采用暗标形式，投标人须对商务部分和技术部分分别进行制作。其中技术部分属于暗标，投标人在制作技术部分相关内容时不得有体现投标人身份的内容，否则投标无效。

（一）商务部分（58分）

（1）投标人综合情况（6分）：

①业绩(6分）

投标人近五年来（时间截止至本项目开标当天，以下解释同）具有同类项目跟踪审核、全过程跟踪审核（含结算审核）、结算审核、工程量清单及最高投标限价编审之一业绩的有一个得2分，最高得6分。

*业绩必须为已完成的项目，时间以汇总审核报告、结果文件出具时间为准。所附资料必须含对应的委托合同、与委托合同具有关联性的咨询报告（包括对应的工程审定单）、跟踪审核（不含结算审核）需提供委托合同，成果资料及该项目的竣工验收证明，工程量清单及最高投标限价编审的结果文件的原件的扫描件（至少提供封面、盖章页、汇总页）；且需提供对应建设项目立项批复、或可行性研究批复、或初步设计批复的扫描件（新建政府投资的学校项目资金来源需明确为财政资金，如无则另行提供相关证明），否则不予得分。

（2）项目人员配置（52分）: 以投标人填列的《项目人员配置清单》及按要求提供的证明材料（人员证书原件扫描件和投标人为其缴纳的连续三个月(至少包含近三个月中任意一个月份(（不含投标当月))的社保缴纳证明材料）为准。投标时须提供以下人员证书原件的扫描件，否则不得分。

1、拟派项目负责人（3分）：

（1）拟派项目负责人为一级注册造价师的，得1.5分；

（2）拟派项目负责人具备工程类高级及以上职称的，得1.5分。

2、拟派常驻协审人员（不含项目负责人）（3分）：

（1）拟派常驻协审人员为一级注册造价工程师的，每人得1.5分；

（2）为工程类高级及以上职称的，每人得1.5分；为工程类中级专业技术职称的，每人得0.5分。该项最高1.5分。

由附件《项目人员配置清单》中明确的常驻协审人员参与评分，限定1人得分。拟派常驻协审人员工程类中级、工程类高级专业技术职称不可兼得分。

3、拟派其他协审人员（15分）：

（1）拟派其他协审人员具备土建专业一级注册造价工程师，每人得1分，本项总分最高为6分；

（2）拟派其他协审人员具备安装专业一级注册造价工程师，每人得1分,该项总分最高为3分。

（3）拟派其他协审人员具备工程类高级及以上职称的，每人得1分；具备工程类中级专业技术职称的，每人得0.5分，该项得分最高6分。

由附件《项目人员配置清单》中明确的其他协审人员参与评分。拟派其他协审人员工程类中级、工程类高级专业技术职称不可兼得分。

备注：1.返聘、临聘、已退休人员均不计分。

2.已通过造价师考试，但尚未拿到注册证书的，不予计分。

3.同一人具备不同专业造价师证书，不可兼得分。

4、拟派项目人员业绩（31分）：

（1）拟派项目负责人（12分）

a.作为项目负责人近五年（时间截止至本项目投标截止之日）已完成的同类项目跟踪审核、全过程跟踪审核（含结算审核）、结算审核、工程量清单及最高投标限价编审之一业绩的，得3分，该项总分最高为6分。

项目负责人业绩认定以项目负责人在审定单上的签字或盖章为准，同时该名人员必须为委托合同内明确的项目负责人，如委托合同未明确项目负责人或人员发生更换的，需提供委托方相关证明材料。

b.作为非项目负责人近五年（时间截止至本项目投标截止之日）已完成的跟踪审核、全过程跟踪审核（含结算审核）、结算审核、工程量清单及最高投标限价编审之一业绩的，得2分。该项总分最高为6分。

（2）拟派常驻协审人员（10分）

常驻协审人员近五年（时间截止至本项目开标之日）已完成的跟踪审核、全过程跟踪审核（含结算审核）、结算审核、工程量清单及最高投标限价编审之一业绩的，得2分。该项得分最高为10分。由附件《项目人员配置清单》中明确的常驻协审人员参与评分，限定1人得分。

（3）拟派其他协审人员（9分）

拟派其他协审人员近五年（时间截止至本项目开标之日）已完成的跟踪审核、全过程跟踪审核（含结算审核）、结算审核、工程量清单及最高投标限价编审之一业绩的，每有一个得1分，该项最高9分。 由附件《项目人员配置清单》中明确的其他协审人员参与评分。

备注：

1.业绩证明材料所附资料与投标人业绩一致；

2.所有业绩不重复得分，如审定单上审核人员若为多人签署，则仅能作为一人业绩；

3.业绩以相关人员在审核报告、审定单上的签字或盖章为准。

（二）技术部分（42分）

注：技术部分属于暗标，投标人在制作技术部分相关内容时不得有体现投标人身份的内容，否则投标无效。

（技术方案正文部分总页数控制在100页内。）

- 协审方案（20分）：无方案不得分。

（1）协审实施大纲。结合政府投资项目特点，针对本次招标项目，列出投标单位自身的技术优势，并提交科学、合理、操作性强的项目协审实施大纲，大纲应包含协审人员管理、造价控制流程、造价审核方法、关键环节控制、协审质量及效率保证措施、档案管理、廉洁管理、EPC协审特点阐述等，由评审专家比较与评价后按如下要求打分。

大纲思路清晰、简洁明了、目标明确、内容全面、科学合理、操作性强的10分；

大纲思路较清晰、较简洁明了、目标较明确、内容较全面、较科学合理、操作性较强的8分；

大纲思路一般、简洁明了程度一般、目标明确度一般、内容全面性一般、科学合理性一般、操作性一般的7分；

大纲思路基本清晰、目标基本明确、内容基本较全的5分。

（2）协审重点及思路建议。剖析本次招标项目的审核重点、难点，并提出本项目造价控制精细化管理思路及合理化建议，由评审专家比较与评价后按如下要求打分。

紧密结合项目特点、针对性强、重点罗列清晰明确、措施有效性强、重点难点突出、进度质量措施科学合理、思路建议可行性强的10分；

结合项目特点较紧密、针对性较强、重点罗列较清晰明确、措施有效性较强、重点难点较突出、进度质量措施较科学合理、思路建议可行性较强的8分；

结合项目特点一般、针对性一般、重点罗列基本清晰明确、措施有效性一般、重点难点突出性一般、进度质量措施一般、思路建议一般的7分；

基本能结合项目特点、有基本措施、有基本进度质量措施、内容基本全面的5分。

2、审核质效控制制度和信息化管理（10分）无制度不得分、无信息化管理不得分

（1）内部控制制度：提交投标单位为保障审核质量、审核效率等制订并现行实施的相关内部控制制度材料，由评审专家比较与评价后按如下要求打分。

制度内容条理清晰、合理、详细、全面、针对性强、可行性强的5分；

制度内容条理较清晰、较合理、较详细、较全面、针对性较强、可行性较强的4分；

制度内容条理清晰性一般、合理性一般、基本详细、基本全面、针对性一般、可行性一般的3分；

制度内容基本合理、内容基本全面的2分。

（2）信息化系统：提交投标单位目前正在使用的，自行或委托开发建设的项目审核管理方面的信息化系统的说明材料，说明材料应描述系统主要模块、系统功能、系统亮点，由评审专家比较与评价后按如下要求打分。

提供的说明材料条理清晰、合理、详细、齐全、针对性强、可行性强的5分；

提供的说明材料条理较清晰、较合理、较详细、较全面、针对性较强、可行性较强的4分；

提供的说明材料条理清晰性一般、合理性一般、基本详细、基本全面、针对性一般、可行性一般的3分；

提供的说明材料内容基本合理、内容基本全面的2分。

3、服务承诺：（10分）无承诺不得分

（1）本地化服务承诺：主要对投标人的本地化服务能力进行综合评审，包括中标后的人员驻场情况、与各方面的沟通、现场响应时间、常驻保障条件的设置情况等由评审专家比较与评价后按如下要求打分。

承诺内容清晰、合理、详细、全面、针对性强、可行性强的5分；

承诺内容较清晰、较合理、较详细、较全面、针对性较强、可行性较强的4分；

承诺内容清晰性一般、合理性一般、基本详细、基本全面、针对性一般、可行性一般的3分；

承诺内容基本合理、内容基本全面的2分。

（2）个性化服务承诺：主要考察投标人在满足招标文件要求的基础上提出的服务质量、审核误差、协审成果、质量考核、运用信息化软件、对建设过程关键环节（如对控制价、中标价、送审价、结算价的准确性、差异性的横向对比分析）开展大数据分析相关的附加增值服务，以达到提升跟踪审核精度、更好规范项目建设等方面的个性化服务承诺，由评审专家比较与评价后按如下要求打分。

承诺内容清晰、合理、详细、全面、针对性强、可行性强的5分；

承诺内容较清晰、较合理、较详细、较全面、针对性较强、可行性较强的4分；

承诺内容清晰性一般、合理性一般、基本详细、基本全面、针对性一般、可行性一般的3分；

承诺内容基本合理、内容基本全面的2分。

4、投标文件的评价（2分）：投标文件内容按照评分标准做对应位置绑定的，得1.5分，未按照评分标准做对应位置绑定的，此项不得分。对技术方案正文部分满足总页数控制要求的，得0.5分，对技术方案正文部分总页数超过控制要求的，此项不得分。（技术方案正文部分总页数控制在100页内。）

## 附件二：投标文件格式

投

标

文

件

政府采购编号：

采购项目名称：

投标人：

年  月  日

# （一）投标函（格式）：

投  标  函

致                            ：

我方收到贵方编号                         招标文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加此次项目的投标。

一、我方愿意按照招标文件的一切要求，提供本项目的投标，投标总价见《开标一览表》。

二、我方愿意提供居上工程咨询（无锡）有限公司在招标文件中要求的文件、资料。

三、我方同意按招标文件中的规定，本投标文件投标的有效期限为开标之日起90天。

四、如果我方的投标文件被接受，我方将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量，完成交货任务。

五、我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》，并按《中华人民共和国民法典》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和合同条款履行自己的全部责任。

六、我方愿意向贵方提供任何与本项报价有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方做出的一切承诺的证明材料。

七、我方与其他供应商不存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系。

八、我方认可并遵守招标文件的所有规定，放弃对招标文件提出质疑的权利。

九、如我方在投标截止期后撤回投标及中标后拒绝遵守投标承诺或拒绝在规定的时间内与采购人签订合同，则接受政府采购监督管理部门的处理。

十、我方承诺不非法转包、分包。

十一、我方不存在为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

十二、我方绝不提供虚假材料谋取中标、绝不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、绝不与采购人、其他供应商或者采购中心恶意串通、绝不向采购人、采购中心工作人员和评委进行商业贿赂、绝不在采购过程中与采购人进行协商谈判、绝不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

十三、我方已认真核实了投标文件的全部内容，所有资料均为真实资料。我公司对投标文件中全部投标资料的真实性负责，如被证实我公司的投标文件中存在虚假资料的，则视为我单位隐瞒真实情况、提供虚假资料，我单位愿意接受主管部门作出的行政处罚。

以上条款，如有违反，愿依照国家相关法律处理，并承担由此给采购人带来的损失。

投标人(盖章)：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

电话：                              传真：

通讯地址：                          邮编：

# （二）关于资格的声明函(格式)：

# 关于资格的声明函

政府采购编号：

日期：

：

我公司(单位)愿针对本次项目                            进行投标。

我公司(单位)符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，在此郑重承诺具备以下条件：

(一)具有独立承担民事责任的能力；

(二)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(三)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(四)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(五)近三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

(六)投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。

若有违背，我公司(单位)愿意承担由此而产生的一切后果。

投标人(盖章)：

法定代表人(签字或盖章)：

备注：上述所称“重大违法记录”，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。[“较大数额罚款”的金额标准是指：若采购项目所属行业行政主管部门对较大数额罚款金额标准有明文规定的，以所属行业行政主管部门规定的较大数额罚款金额标准；若采购项目所属行业行政主管部门对较大数额罚款金额标准未明文规定的，以财库【2022】3号为准]

（三）法定代表人授权委托书(格式)：

# 法定代表人授权委托书

政府采购编号：

日期：

居上工程咨询（无锡）有限公司：

系中华人民共和国合法企业（单位），特授权       代表我公司(单位)全权办理针对本项目                               的投标、参与开标、评标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司(单位)对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权人签署的所有文件(在授权书有效期内签署的)不因授权的撤销而失效。

被授权人情况：

姓名：性别：电话：

单位名称(盖章)：

法定代表人(签字或盖章)：

投标人法定代表人身份证扫描件：

法定代表人身份证扫描件

（正面）

法定代表人身份证扫描件

（反面）

法定代表人授权代表身份证扫描件：（法定代表人亲自参与投标的除外）

被授权人身份证扫描件

（正面）

被授权人身份证扫描件

（反面）

### 法定代表人亲自参加投标的需提供：

法定代表人身份证明书（格式）

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：        年        月        日

经营期限：

姓    名        性别：        年龄：        职务：

系的法定代表人。

特此证明。

投标供应商：             （盖公章）

日  期：  年  月  日

投标人法定代表人身份证扫描件：

法定代表人身份证

扫描件

（正面）

法定代表人身份证

扫描件

（反面）

（四）承诺书(格式)：

承诺书

（投标人名称）在此承诺：

1、本公司（单位）具有独立承担民事责任的能力；

2、本公司（单位）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、本公司（单位）具备履行合同所必备的设备和专业技术能力；

4、本公司（单位）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、本公司（单位）参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、本公司（单位）对本项目（ ）所提供的货物和服务均满足招标文件

7、本公司（单位）能够接受采购方为保证政府投资审核独立性和不重复委托而提出的回避原则。承诺在中标后不再接受由建设单位或其他单位委托的与本项目建设投资或工程造价有关的工作（包括但不限于招标代理、清单编制等）。

8、本公司将严格履行招标文件中确定的收费标准承接由无锡市审计局委托工程造价协审业务，并同意按其规定的方式和时间结算相关业务费用；并接受本招标文件及附件约定的考核管理和考核应用；同意无锡市审计局关于违约责任的认定方式和相关对违约责任的处罚；

9、…………………

如违背上述承诺，本公司（单位）将承担一切法律责任。

投标人（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

注：以上内容由投标单位根据采购要求自行完善。

（五）中小企业声明函（格式）

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依 法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

说明：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.供应商根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300 号）规定的划分标准填写中小企业声明函。

3.供应商提供的声明函与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

（六）残疾人福利性单位声明函（格式）：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加                     单位的                  采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

# （七）开标一览表(格式)：

# 开标一览表

项目编号：JSZC-320292-JSAA-G2025-0015           所投采购包：采购包（  ）

| 项目名称 | 投标总报价(小写) |
| --- | --- |
| 周新路(蠡湖大道-信成道)改造工程等2个项目全过程跟踪(含结算)审计服务 |  |
| 投标总报价（大写）： |  |

投标人名称（盖章）：

注：投标总报价请按所投采购包的预算直接填写（如投采购包1，则填写最高限价即可），否则作为无效投标文件。

# （八）分项报价表(格式)：

# 分项报价表

项目编号：JSZC-320292-JSAA-G2025-0015          所投采购包：采购包（  ）

| 序号 | 服务内容 | 数量 | 单位 | 单报价 | 分项总报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |

投标人名称（盖章）：

注：本项目无分项报价，各投标供应商只需直接填写“无”即可。（本项需盖章并提交，否则作为无效投标文件）

# （九）投标偏离表(格式)：

投标偏离表（格式）

投标供应商名称（盖章）：                                政府采购编号：

| 名称 | 采购要求 | 实报内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

# 注：

# （1）本表不得删除；

# （2）如无任何偏离，请于本表 “偏离说明”中注明“无偏离”；

# （3）如有偏离项，请于本表中列明偏离内容，如需要可自行延长，其余无偏离内容不须赘述。

(八) 投标供应商基本情况表

投标供应商情况表

| 单位名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  | 电话 |  |  |  |  |
|  | 传真 |  |  |  | 网址 |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |
| 统一社会信用代码 |  |  | 其中 | 高级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 注册资本 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

（九）项目人员配置清单（格式）

# 项目人员配置清单

投标人名称（盖章）                   采购项目编号：

| 序号 | 姓名 | 专业 | 职称 | 本项目岗位(项目负责人/常驻协审人员/其他协审人员/档案管理员) | 注册造价工程师资格或工程类中级及以上专业技术职称情况（填写注册证书编号） | 在投标单位社保缴纳开始年月 | 联系 电话 | 人员对应页码 | 技能竞赛获奖情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

注：1. 表格不够可自行延长。

2.上表内容须提供连续三个月(至少包含近三个月中任意一个月份(不含投标当月))经社保部门确认的社保缴纳名单扫描件（标注各人员所处位置）附在本表之后。

3.评分标准中要求提供的证明材料附在本表之后。

# （十）业绩汇总表（格式）

# 业绩汇总表

# 投标人名称（盖章）                  采购项目编号：

| 序号 | 合同（项目）及服务名称 | 委托方/建设方 | 跟踪审核、结算审核、全过程造价控制、清单限价编制 | 在实施/已完成 | 审核报告出具时间（在实施的无需填写） | 建设单位联络人姓名、职务、联系方式 | 对应页码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

注： 1.表格不够可自行延长。

- 请投标人按此表要求进行同类业绩汇总。

拟派项目负责人业绩明细表

# 投标人名称（盖章）                    采购项目编号：

| 序号 | 项目负责人姓名 | 委托方/建设方 | 建设单位联络人姓名、职务、联系方式 | 业绩对应立项项目 | 业绩对应的施工合同/委托合同名称 | 审核报告或审定单出具时间 | 业绩所在页码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# 法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

# 注：1.该名人员必须为拟派项目人员配置名单中明确的项目负责人，否则不予计分。

# 2.拟派项目负责人配置项的业绩，表格中填对应的委托合同名称；拟派项目人员业绩中项目负责人的业绩，表格中填对应的施工合同/委托合同名称。

# 3.本表可自行延长。

# 拟派其他协审人员业绩明细表（格式）：

拟派其他协审人员业绩明细表

投标人名称（盖章）                          采购项目编号：

| 序号 | 姓名 | 委托方/建设方 | 建设单位联络人姓名、职务、联系方式 | 业绩对应立项项目 | 业绩对应的施工合同名称 | 审核报告或审定单出具时间 | 业绩所在页码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# 法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

# 注：1.拟派其他协审人员必须为拟派项目人员配置名单中明确的其他协审人员，否则不予计分。

2.本表可自行延长。

（十二）评分标准中对应的所需证明材料（如有）及技术方案：

注：投标人应按评分点提供证明材料及编制完整的技术方案，以便评审。

（十三）其他材料：

投标人认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加

投标人名称(公章)：

法定代表人或授权委托人(签字)：

日期：     年  月   日