招　标　文　件

项目名称：连云港市消防救援支队化工消防处置专业指挥中心建设软件开发项目

项目编号：JSZC-320700-JZCG-G2024-0131

连云港市公共资源交易中心

2024年8月

目  录

第一章  投标邀请	1

第二章  投标人须知	5

第三章  合同文本	23

第四章  采购需求	29

第五章  评标方法与评标标准	34

第六章  投标文件格式	36

第一章  投标邀请

受连云港市消防救援支队的委托，连云港市公共资源交易中心就连云港市消防救援支队化工消防处置专业指挥中心建设软件开发项目（JSZC-320700-JZCG-G2024-0131）进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况 连云港市消防救援支队化工消防处置专业指挥中心建设软件开发招标项目的潜在投标人应在江苏政府采购网自行免费下载招标文件，并于2024年9月18日10:30:00（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320700-JZCG-G2024-0131

项目名称：连云港市消防救援支队化工消防处置专业指挥中心建设软件开发项目

预算金额：204.46万元

采购方式：公开招标

采购需求：为着力把徐圩新区消防救援大队指挥中心打造成为全市化工园区应急救援指挥调度中心，有效推进化工应急救援现代化，提高化工灾害事故处置能力，拟对徐圩化工消防处置专业指挥中心进行软件开发，详见第四章项目需求。

对本项目资格要求、采购需求、评标方法与评标标准等部分的询问、质疑请与采购人联系，由采购人负责答复。

合同履行期限：自合同签订之日起4个月内完成平台搭建部署并申请初步验收，初步验收后，进入试运行3个月，试运行期满后进行最终验收。

本项目（是/否）接受联合体投标：不接受联合体。

二、申请人的资格要求

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

2.上一年度的财务状况报告；（成立不满一年无需提供）

3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料，投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）

（根据连财购〔2023〕4号文件精神，2、3项可以提供《财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函》，详见第六章 投标文件格式）

4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料；

5.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

6.法律、行政法规规定的其他条件；（如有，请按要求提供）

7.资格审查现场查询信用中国、中国政府采购网，投标人被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及具有其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定情形的，拒绝其参与政府采购活动。（投标文件中无需提供证明材料）

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

（三）本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

时间：自招标公告发布之日起至2024年9月2日（北京时间）

地点：江苏政府采购网

方式：投标人办理江苏省政府采购交易系统CA数字证书，登录“苏采云”政府采购交易系统，自行下载。

售价：0.00元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2024年9月18日10:30:00（北京时间）

开标时间：提交投标文件截止时间

开标地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.本次招标不收取投标保证金。

2.本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件，由采购人根据实际情况设置，投标人须逐条明确作出满足实质性要求和条件的响应，否则将按无效响应处理。

3.无论出于何种原因，采购人及其委托的采购代理机构在采购活动开始前可对招标文件进行修改、补充或者变更，其内容作为招标文件的重要组成部分，请各投标人关注江苏政府采购网。若因投标人自身原因未及时关注本项目有关修改、补充或者变更信息，导致投标文件编制或者提交失误，由此造成的一切损失由投标人自行承担。

4.根据江苏省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统C A数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号）要求，“苏采云”政府采购交易系统的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。投标人通过“苏采云”系统参与政府采购项目，需要办理（更换）CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：

http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html

请投标人按照《操作手册》要求获取招标文件，制作、递交（上传）电子投标文件，参加开标，澄清、说明或者补正。因投标人未按要求操作原因导致电子投标文件被拒绝、造成无效响应的，自行承担一切损失。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：连云港市消防救援支队

地    址：连云港市花果山大道与青峰路交叉口

联 系 人：李工

联系电话：0518-80680825

2.采购代理机构信息

名    称：连云港市公共资源交易中心

地    址：连云港市海州区凌洲东路9号2号楼419室

联 系 人：王一峰

联系电话：0518-82256587

3.项目联系方式

项目联系人：王一峰

电      话：0518-82256587

第二章  投标人须知

一、总则

1、采购方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1 满足招标公告中申请人的资格要求的规定。

2.2 银行、保险、石油石化、电力、电信等特殊行业法人的分支机构（不具有独立的法人资格）参与本项目政府采购活动的，应当提供总公司出具的愿为其参与政府采购活动以及履约行为承担民事责任的承诺书（或授权书）。

2.3 满足本招标文件全部实质性要求和条件的规定。

2.4 符合上述条件的投标人应承担投标及履约过程应承担的全部责任与义务。

3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参与投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，采购人和连云港市公共资源交易中心（以下简称交易中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2 本次招标采购人和交易中心不收取标书工本费与中标服务费。

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参与本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件的构成

6.1 招标文件由以下部分构成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与交易中心联系解决。

7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止时间十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购人或者交易中心。

8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，采购人和交易中心可以对招标文件进行修改。

8.2 采购人和交易中心有权按照法定的要求推迟投标截止时间和开标时间。

8.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件编制

9、投标文件编写注意事项

9.1 投标人应当仔细阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求，在完全了解招标内容、技术性能要求和商务条件后，按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应，并保证所提供的全部资料的真实性，否则作无效响应处理。

9.2 对招标文件提出的实质性要求和条件作出响应是指投标人必须对招标文件中标明实质性要求和条件的技术参数及性能配置、数量、价格、售后服务、合同主要条款及其它要求等内容逐条作出满足原要求和条件的响应。

10、投标文件的语言及度量衡单位

10.1 除专用术语外，投标人提交的投标文件以及投标人与采购人和交易中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。必要时专用术语应附有中文解释。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以使用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由投标人自行承担。

10.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

11、投标文件的构成

11.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

11.2 如投标文件制作工具中格式和内容与江苏政府采购网发布的招标文件不一致，请以江苏政府采购网发布的招标文件为准。

11.3 特别提醒投标人，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会（以下简称评委会）查找不到有效文件是投标人的风险。

12、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

12.1 投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

12.2 招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12.3 投标人委托代理时应当提交授权委托书，请按招标文件第六章给定格式及要求填写并附法定代表人（单位负责人）与委托代理人身份证明。

13、投标分项报价表

13.1 投标人应根据投标报价要求在投标分项报价表中列明各项投标单价、总价等，未全部列示的作无效响应处理。

13.2 投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

14、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

14.1 技术要求是指对采购标的的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等。商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方式），包装和运输，售后服务，保险等。投标人应对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离。

14.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

15、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

15.1 投标人应根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

15.2 投标人应根据招标文件要求提供培训计划、人员安排等。

15.3 投标人应根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

16、投标函和开标一览表

16.1 投标人应按照招标文件提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

16.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作无效投标处理，但评标时以开标一览表中价格为准。

17、投标有效期

17.1 投标有效期为招标文件规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

17.2在特殊情况下（法律法规另有规定的除外），经监管部门批准后，交易中心于原投标有效期满之前可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝交易中心的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件递交

18、电子投标文件的递交

18.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并递交（上传）电子投标文件。

19、投标截止时间

19.1 投标人递交（上传）电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑计算机硬件、软件及网络环境等风险因素，如因投标人自身原因造成电子投标文件递交（上传）不成功的按照本招标文件第二章第27.1条规定作无效投标处理。

19.2 采购人和交易中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

20、投标文件的拒收

20.1 交易中心拒绝接收在招标文件规定的投标截止时间后递交（上传）的任何投标文件。

21、投标文件的撤回和修改

21.1 投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。投标人撤回电子投标文件的，则认为其不再参与本项目采购活动。

21.2 投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件做任何修改。

21.3 在投标截止时间至招标文件规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

22、开标

22.1 交易中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按时参加开标活动，并在“苏采云”系统规定的时间内对其投标文件进行解密。

22.2 开标仪式由交易中心组织。“苏采云”系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

22.3 投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应当按照《操作手册》规定执行。

22.4 投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当按照《操作手册》规定提出，未在“苏采云”系统《开标记录表》宣布后5分钟内提出的，视同认可开标结果。

22.5 投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

22.6 投标人在开标、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录“苏采云”系统查阅、答复相关信息，并安排专人与交易中心及评委会联系。

23、评标委员会

23.1 开标后，交易中心将组织评委会进行评标。

23.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的评审专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.3 评委会按照采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审并确定中标候选人。

24、评标过程的保密与公正

24.1 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评审专家、交易中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

24.2 在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

24.3 交易中心和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

24.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过“苏采云”系统查看自己的评审得分及排序情况。

25、投标文件的澄清

25.1 评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人（单位负责人）或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评委会并非对每个投标人都提出澄清、说明或者补正要求。

25.2 需要供应商进行澄清、说明或者补正的，评委会将通过“苏采云”系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在“苏采云”系统中提交“澄清响应函”，并加盖CA电子公章。澄清、说明或者补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方法见《操作手册》。

25.3 接到评委会澄清、说明或者补正要求的投标人如未按要求响应，其风险由投标人自行承担。

26、对投标文件的初审

26.1 投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

（1）资格审查：采购人依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格审查的同时，将在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格，查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参与政府采购活动的，联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

（2）符合性审查：评委会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定其是否对招标文件的全部实质性要求作出响应。

未通过资格审查或符合性审查的投标人，将通过“苏采云”系统中告知其未通过的原因，评审结束后，将不再告知。

26.2 在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应当是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和交易中心的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定须经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不符合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

26.4 评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

26.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过“苏采云”系统告知投标人，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

26.6 采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评委会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

采用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评委会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

27、无效投标条款和废标条款

27.1 无效投标条款：

（1）投标人未按照招标文件要求递交（上传）电子投标文件的。

（2）投标人在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

（3）投标人不具备招标文件中规定的资格要求的。

（4）投标人被信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定情形的。

（5）投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

（6）投标人的报价超过了采购预算或者最高限价的。

（7）评委会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，将通过“苏采云”系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料，投标人不能证明其报价合理性的。

（8）不符合招标文件规定的实质性要求和条件的。（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）

（9）本项目采购产品（如有）被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人投标产品不在强制采购范围内或者未按要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的。

（10）投标人未通过符合性审查的。

（11）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

（12）投标文件未按照招标文件要求加盖公章（CA电子公章）的。

（13）其他法律、法规及本招标文件规定的属于无效投标的情形。

27.2 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

（5）不同投标人的投标文件相互混装。

27.3 废标条款：

（1）因“苏采云”系统故障原因造成开标不成功的。

（2）评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的。

（3）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

（4）出现影响采购公正的违法、违规行为的。

（5）因重大变故，采购任务取消的。

27.4 出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况的，按照政府采购有关规定执行。

六、定标

28、确定中标单位

28.1 中标候选人的选取原则和数量详见招标文件第五章规定。

28.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

28.3 交易中心将在江苏政府采购网发布中标公告，公告期限为1个工作日。

28.4 若有充分证据证明，中标人存在下列情形之一的，一经查实，将被取消中标资格：

（1）提供虚假材料谋取中标、成交的。

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

（3）与采购人、其他供应商或者交易中心恶意串通的。

（4）向采购人、交易中心行贿或者提供其他不正当利益的。

（5）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的。

（6）属于本招标文件规定的无效情形，但在评标过程中又未被评委会发现的。

29、中标通知书

29.1 中标结果确定后，交易中心将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内，登录“苏采云”系统及时领取（下载）中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供中标通知书下载服务，因未及时下载造成的不利后果由中标人自行承担。

29.2 中标通知书将作为政府采购合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

29.3 中标人应在中标后七个工作日内，向采购人和交易中心各提供一份与电子投标文件一致的纸质打印胶装投标文件，封面、骑缝需加盖公章。

七、授予合同

30、履约保证金

30.1 履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的10%。中标人应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。中标人可自愿使用履约保函（保险）代替交纳履约保证金，详情请见《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号）规定。

30.2 中标人违约的，采购人将按照合同约定扣除其全部或部分履约保证金。如中标人违约给采购人造成的损失超过履约保证金的，应当依法赔偿超过部分的损失。

30.3 履约保证金自合同生效之日起至合同约定的中标人主要义务履行完毕止，采购人应当按合同约定及时退还履约保证金。

30.4 逾期退还履约保证金的采购人承担违约责任，按照中国人民银行同期贷款基准利率向中标人支付超期资金占用费。

30.5 本项目履约保证金要求详见招标文件第四章 采购需求。

31、签订合同

31.1 中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与采购人签订政府采购合同。

31.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺等文件均应作为合同附件。

31.3 签订合同后，中标人不得将合同标的转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

32、合同标的的追加

32.1 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以按照《中华人民共和国政府采购法》第四十九条规定，与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

33、政府采购履约资金扶持政策

33.1 中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

八、询问与质疑

34、询问

34.1 供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以提出询问，采购人或者交易中心应当在3个工作日内对投标人依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商提出的询问超出采购人对交易中心委托授权范围的，交易中心应当告知其向采购人提出。

35、质疑提出

35.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

35.2 供应商认为采购文件、采购过程、采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日（获取采购文件之日、中标公告发布之日）起七个工作日内以书面形式向采购人、交易中心提出质疑。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购人、交易中心将只对供应商第一次质疑作出答复。

未按照采购公告要求获取采购文件的供应商，视为未参与该项目采购活动，不具备对该采购文件提出质疑的法定权利。

35.3 提出质疑时，必须坚持“实事求是”的原则，不能臆测。属于须由法定部门调查、侦查或先行作出相关认定的事项，质疑供应商应当依法申请具有法定职权的部门查清、认定，并将相关结果提供给采购人、交易中心。采购人、交易中心不具有法定调查、认定权限。

35.4 质疑函的接收方式为供应商书面原件提交。联系部门、联系电话和通讯地址详见招标文件第一章。质疑实行实名制，不得进行虚假、恶意质疑。

35.5 质疑函应当使用范本，详见招标文件第六章。供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期；

（7）必要的证明材料；

（8）营业执照复印件及授权委托书原件、法定代表人（单位负责人）身份证复印件、委托代理人身份证复印件。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖单位公章。

36、质疑函的受理和答复

36.1 质疑供应商应当保证其提出的质疑事项及必要的证明材料的真实性及来源的合法性，并承担相应的法律责任。对不能提供必要的证明材料的、涉及商业秘密的、非书面原件形式的、匿名的质疑函将不予受理。必要的证明材料要具备客观性、关联性、合法性，无法查实的（如宣传册、媒体报道、猜测、推理等）不能作为证明材料。采购人、交易中心不负责搜集必要的证明材料等工作。

36.2 对符合法定要求的质疑，采购人、交易中心接收并登记《质疑函登记表》。在处理过程中，发现需要质疑供应商进一步补充必要的证明材料的，质疑供应商应在法定的时间内提供，质疑答复时间相应顺延。质疑供应商不能按时提供必要的证明材料的，视同放弃质疑。

36.3 对不符合质疑要求的，采购人、交易中心有权要求其补充必要的证明材料，质疑供应商未在法定时间内补充必要的证明材料的，视同放弃质疑。

36.4 以下情形的质疑依法不予受理：

（1）内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

（2）超出政府采购法定期限的质疑。

（3）以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

（4）未参与采购活动或在采购活动中自身权益未受到损害的供应商提出的质疑。

（5）供应商组成联合体，联合体中任何一方或多方未按要求签字（盖章）、加盖公章的质疑。

36.5 采购人、交易中心依法受理的质疑，将按照政府采购有关规定，在法定期限内作出答复。

36.6 因质疑供应商所留联系方式无效，或者无故不接收，导致质疑答复结果无法送达的，视为质疑供应商主动放弃知晓质疑答复结果的权利。

37、质疑处理

37.1 质疑供应商未按照法定程序进行质疑投诉的，视为一般失信行为。

37.2 质疑供应商不配合或者采取不正当手段干扰政府采购质疑、投诉处理工作的，视为一般失信行为。

37.3 质疑供应商投诉受理期间，就同一事项多头举报，干扰财政部门投诉处理的，视为一般失信行为。

37.4 质疑供应商在全国范围12个月内三次以上质疑查无实据的，视为一般失信行为。

37.5 质疑供应商采用捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料等方式进行虚假、恶意投诉的，视为严重失信行为。（证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料）

37.6 质疑供应商在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的，视为严重失信行为。

37.7 未尽事宜，依照有关法律、法规执行。

九、政府采购政策功能

38、促进中小企业发展

38.1 本项目执行《关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）的规定，对小型企业、微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位报价以扣除优惠比率后的价格参与评审。

38.2 本项目对提供的服务全部由小型企业、微型企业、残疾人福利性单位和监狱企业承接的报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

如本项目同意联合体投标或同意分包履行合同，大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体视同小型、微型企业。

38.3 参加本项目政府采购活动的供应商享受价格评审优惠的应当提供的材料：

（1）投标人为小型企业、微型企业的，提供《中小企业声明函》（第六章 投标文件格式）。

（2）符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（第六章 投标文件格式）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

（3）符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定的监狱企业并提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同小型、微型企业。

38.4 残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

38.5 享受扶持政策获得政府采购合同的，小微型企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

39、支持绿色发展

39.1 本项目执行《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）等有关规定，采购产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或者强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。

39.2 为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，投标人提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。

39.3 为落实挥发性有机化合物（VOCs）治理要求，本项目采购标的如涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，投标人应当执行国家和我省VOCs含量限制标准，并优先使用低挥发性原辅材料。投标人使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等将纳入政府采购合同条款。

40、政府采购需求标准

40.1 本项目执行《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》、《台式计算机政府采购需求标准（2023年版）》、《便携式计算机政府采购需求标准（2023年版）》、《一体式计算机政府采购需求标准（2023年版）》、《工作站政府采购需求标准（2023年版）》、《通用服务器政府采购需求标准（2023年版）》、《操作系统政府采购需求标准（2023年版）》、《数据库政府采购需求标准（2023年版）》等政府采购需求标准。采购标的如涉及数据中心相关设备及运维服务、台式计算机、便携式计算机、一体式计算机、工作站、通用服务器、操作系统、数据库的，执行相关政府采购需求标准。

第三章  合同文本

（备注：以下为中标后签订本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改，签订合同时请删除本条备注。）

连云港市政府采购合同（服务）

（合同编号：***）

甲方：（买方）_________

乙方：（卖方）_________

甲、乙双方根据      年   月   日         项目（项目编号：         ）公开招标的结果，签订本合同。

一、合同内容

1.1 服务内容：      。

1.2 服务要求：      。

1.3 服务标准：      。

1.4 补充条款：      。

二、合同金额

2.1 本合同金额为人民币（大写）：     元（¥     ）。

2.2 本合同价款包含所有乙方提供合同约定产品和服务的报酬及乙方提供合同约定产品和服务所支出的必要费用，甲方在上述合同价款之外不再向乙方支付其他任何费用。

三、技术资料

3.1 乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1 乙方应保证甲方在使用、接受本合同产品和服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付标的的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 本合同不收取履约保证金。

七、合同转包或分包

7.1 本合同范围内产品或服务，应由乙方直接供应，不得转让他人供应或部分分包给他人供应。

7.2 如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权终止合同。

八、服务时间

8.1 服务时间：            。

九、合同内容的交付

9.1 交 付 期：_________。

9.2 交付方式：_________。

9.3 交付地点：_________。

9.4 乙方应保证合同标的安全运达甲方指定地点，合同标的在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。合同标的涉及包装的应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的规定。使用说明书、质量检验证明书等（如有）一并提交甲方。

9.5 乙方在合同标的交付甲方48小时前通知甲方准备接收。合同标的在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方已送达。

十、合同款支付

10.1 付款方式：_________。

10.2 当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量提供产品和服务，合同的最终结算金额按实际使用量乘以中标单价计算。

十一、税费

11.1 本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十二、质量保证及售后服务

12.1 乙方应按招标文件规定和投标文件承诺的性能、技术要求、质量标准向甲方提供产品或服务。

12.2 乙方提供的产品或服务在服务期内因其本身出现质量问题，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所产生的全部费用。

（2）合同终止处理：合同终止，乙方退还甲方支付的合同款，同时承担由此产生的全部费用，甲方不承担任何产生费用。

12.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后   小时内到达甲方现场。

12.4 在服务期内，乙方应对产品或服务出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

十三、项目验收

13.1 甲方依法组织履约验收工作。

13.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

13.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

13.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

13.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时间、验收标准见招标文件验收内容。验收时，甲方按照采购合同的约定对每一项技术、商务要求的履约情况进行确认。验收结束后，验收小组出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

13.6 验收合格的项目，甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，甲方将及时报告本级财政部门。

十四、违约责任

14.1 甲方无正当理由拒收的，甲方向乙方偿付拒收标的总额百分之五的违约金。

14.2 甲方无故逾期验收和办理合同款支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金，最高限额为本合同总额的百分之五。

14.3 乙方逾期交付合同标的的，乙方应按逾期交付总额每日万分之五向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款中扣除，最高限额为本合同总额的百分之五。逾期超过约定日期10个工作日不能交付的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交付或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总额百分之五的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

14.4 乙方交付的产品或服务不符合项目需求要求、乙方投标文件承诺及国家有关质量标准的，甲方有权拒收，乙方愿意更换但逾期交付的，按乙方逾期交付处理。乙方拒绝更换的，甲方可单方面解除合同，并由乙方赔偿由此造成的甲方全部损失。

十五、不可抗力事件处理

15.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同的，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

15.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

15.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十六、解决争议的方法

16.1 甲乙双方因合同签订、履行而发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成，按下列第（2）种方式解决：

（1）向连云港仲裁委员会申请仲裁。

（2）向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为连云港市。

十七、合同生效及其他

17.1 合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

17.2 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》有关条文执行。

17.3 本合同正本一式四份，具有同等法律效力，甲方执二份、乙方执一份，甲方报一份至政府采购监督管理部门。

甲方：                        乙方：

地址：                        地址：

法定代表人或授权代表：        法定代表人或授权代表：

联系电话：                    联系电话：

签订日期：       年    月    日

第四章  采购需求

说明：本项目属性为服务，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：软件和信息技术服务业。

1、根据《政府采购需求管理办法》等有关规定，采购人确定采购需求。

2、本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件，由采购人根据实际情况设置，投标人须逐条明确作出满足实质性要求和条件的响应，否则将按无效响应处理。

| 采购需求中须满足的实质性要求和条件 |  |
| --- | --- |
| 序号 | 实质性要求和条件 |
| 1 | 本项目需配置项目团队成员不低于10人，包括项目经理1人，技术负责人1人，项目组成员不低于8人。 |
| 2 | 自合同签订之日起4个月内完成平台搭建部署并申请初步验收，初步验收后，进入试运行3个月，试运行期满后进行最终验收。 |
| 3 | 合同签订后10个工作日内付至合同总额的30%；完成初步验收后支付至合同总额的60%；通过最终验收并经审计审核后支付至审定金额的100%。 |

一、项目概况

1.背景

围绕消防应急队伍“全灾种、大应急”的职责要求，以及应急管理部、国家消防救援局、江苏省、连云港市关于全面推进消防治理体系和治理能力现代化建设要求，连云港市消防救援支队着眼实际，结合总队化工事故灭火救援“五知五会三能”专项训练工作，按照“1+1+N”信息化建设理念，围绕“看得见、测得到、联得上、打得赢”的总体方针，构建以智能接处警系统为主体，消防一体化作战指挥平台为核心，以360全景监控、安全生产管理、智能消火栓等多个系统、平台为辅助的灭火救援指挥体系，着力把徐圩新区消防救援大队指挥中心打造成为全市化工园区应急救援指挥调度中心，承担全市危化品灾害事故处置辅助决策专项任务，打牢全市化工灾害事故应急救援安全底线，为化工应急救援事业的发展和建设提供强有力的信息化支撑，有效推进化工应急救援现代化，提高化工灾害事故处置能力，有力维护人民群众生命财产安全和社会稳定。

2.建设现状及目标

目前连云港市赣榆、灌云、灌南、徐圩4大化工园区和板桥监测点，已建设园区安全生产管理平台、危化品运输管控平台、智能消火栓系统、360全景监控等信息化平台资源。

整合连云港市赣榆、灌云、灌南、徐圩4大化工园区和板桥监测点的道路、厂区、高点监控视频；DCS、GDS、烟雾和危化品车预警告警数据，基于实时监测数据开展火灾风险研判、化工灾害综合风险分析等，提升风险预警能力；推进消防训练体系与实战体系深度融合，实现“训、考、评”一体化，构建联合作战机制，打破以往消防救援缺乏平战结合、协同联动的弊端，提高消防救援综合应急响应与指挥水平；建立消防资源数据管理机制，充分利用日常监测数据、各类社会化数据，实现态势感知、综合研判和辅助分析，提升消防救援辅助决策能力；综合运用音视频手段和多维信息显示，开展视频会商、指挥协同等，加强信息交换共享，提升跨部门业务协同和数据共享能力。

二、服务技术要求

1.服务范围

（1）定制化软件开发

| 序号 | 一级模块名称 | 二级模块名称 |  | 功能描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 图像融合汇聚平台 | 中心管理服务模块 | 接入模式模块 | 采用双向通讯控制机制来保证各个服务的接入图像融合汇聚平台，规定通过IP及IP PORT方式，将系统中其他服务主动添加至中心管理服务模块系统中。视频接入能力不低于10000路。实现支队-大队-化工园区分布式部署和多级级联，并可通过多级平台浏览视频。 |
| 2 |  |  | 用户管理 | 保存用户信息，实现用户的创建、修改、删除、赋权功能。具备设置用户最大连接数、管理资源、密码规则、移动端白名单功能。 |
| 3 |  |  | 设备管理 | 前端视频设备的注册与验证、配置与查询、修改与保存、备份与还原。 |
| 4 |  |  | 设备接入 | 翻译和转发来自客户端或者其他中心设备对前端设备的配置、设置和控制命令；上报设备状态及报警信息至图像融合汇聚平台。可实现分布式扩容，用户可根据设备数量扩容设备接入服务模块数量，扩容时原有系统正常运行。可以对接入设备进行设备白名单和黑名单管理，对于白名单中的设备直接放行，对于黑名单设备拒绝接入。 |
| 5 |  |  | 接入管理 | 提供设备及其它前端设备接入管理服务，并对不同的前端设备类型进行划分。支持动态IP、静态IP等多种接入方式。 |
| 6 |  |  | 告警管理 | 接收来自接入管理单元的告警信息，将告警信息分发给当前操作用户，支持客户端的告警联动设置，在条件成立时，完成告警联动功能，以声音、弹出视频以及通知等方式进行播放。 |
| 7 |  |  | 调度管理 | 根据每个流分发服务的负载情况，自动将视频流均衡负载于各个分发服务上。 |
| 8 |  |  | 注册管理 | 鉴别设备等前端设备的合法性，以及完成前端设备的注册。 |
| 9 |  |  | 配置管理 | 远程配置设备等前端设备接入方式、IP地址等属性，远程配置码流、帧率、OSD等参数。 |
| 10 |  |  | 时钟管理 | 自动或者手动校正设备等前端设备时钟，保持与图像融合汇聚平台一致。 |
| 11 |  |  | 业务控制 | 接收调度命令，启动并控制接收和分发。如请求观看视频、点播录像等。 |
| 12 |  | 统一接口 |  | 将平台汇聚资源根据需提供统一接口供第三方平台应用调用，包括视频、定位、音频、组织目录等信息，支持RTSP/RTMP/HLS/FLV等视频流。 |
| 13 |  | 流转发 | 媒体转发/分发 | 当发起视频查询命令时，自动查询前端设备并获取视频流，并将获取到视频流进行复制，然后分发给需要查看的用户。制定逻辑配置原则，指导用户就近访问视频资源。 |
| 14 |  |  | 转发功能 | 转发来自设备的音视频媒体流，根据调度指令转发给相应的用户连接、视频存储服务模块、流转发服务模块。 |
| 15 |  |  | 分发功能 | 将同一路媒体流同时发送向多个接受端, 支持扩展与负载均衡。 |
| 16 |  |  | 业务控制 | 接收调度命令，启动并控制接收和分发。 |
| 17 |  |  | 计费信息采集 | 采集实时媒体访问的时长/流量等计费信息，并上报iCMS； |
| 18 |  |  | 手机视频转发管理 | 用户获取移动分发单元的地址，获取媒体流，转发给手机用户（MCU）； |
| 19 |  |  | 状态上报功能 | 自动上报服务器工作状态，及时发出预警信息； |
| 20 |  |  | 转码格式配置 | 支持对转码输出格式进行配置，如QCIF/QVGA/CIF/360P格式 |
| 21 |  | 存储 | 云存储 | 实现对音频/视频的接收存储、录像存储管理、存储介质管理及录像回放服务等功能。 |
| 22 |  |  | 录像存储 | 从设备或流转发模块处获取媒体流存储在所连接的存储介质中，并保存所存储资料的索引。 |
| 23 |  |  | 录像检索 | 对视频汇聚中心管理系统中录像检索指令进行反馈，支持多种检索方式。 |
| 24 |  |  | 流式回放 | 对来自图像融合汇聚平台的回放请求打开文件，并通过RTMP和RTSP 提供流媒体服务。 |
| 25 |  |  | 录像下载 | 下载存储介质的中音视频录像数据。 |
| 26 |  | 图像接入 |  | 图像接入实施，汇聚连云港支队现有无线图传类设备、营区监控及危化品等社会面第三方设备资源，主要包括连云港四个化工园区及1个监测点。 |
| 27 | 语音留存系统 | 语音留存 |  | 监听：实时跟踪和监听某个移动终端用户或组，包括语音监听和事件监听。监听不受任何业的影响，随时都可以进行，并且被监听的对象不需要给出任何提示。 |
| 28 |  |  |  | 采集语音：根据配置的录音方案自动录制语音数据。可自定义录音格式：主叫号码、被叫号码、开始时间、结束时间、时长、呼叫类型等。 |
| 29 |  | 语音查询与播放 |  | 查询语音：普通查询、高级查询、模糊查询，包括开始时间、结束时间、主叫号码、被叫号码、主叫别名、被叫别名、呼叫类型等。 |
| 30 |  |  |  | 回放语音：查找需要的录音，在录音列表或者播放列表中进行回放，支持播放、暂停、循环等操作，从而实现对整个调度场景的还原。 |
| 31 |  | 数据共享服务 |  | 提供标准API开发协议，可实现与第三方系统融合。 |
| 32 | 消防救援数据融合智慧平台 | 消防数据服务 | 数据资源门户服务 | 构建消防数据资源门户，统计分析各类数据资源，包括平台存储数据、对外共享数据、外部接入数据情况等；监测运行核心数据资源连接情况，包括：警情数据接入和对外服务、危化品车辆数据接入等。 |
| 33 |  |  | 数据治理服务 | 整编国家队、政府专职队数据，并按基础库设计标准处理入库。 |
| 34 |  |  |  | 整编重点单位的微型消防站数据，并按标准化处理入库。 |
| 35 |  |  |  | 整编国家队指战员、政府（企业）专职消防队消防员及值班人员数据，并按标准化处理入库。 |
| 36 |  |  |  | 整编消防救援车辆、上装、北斗定位数据，并按标准化处理入库。 |
| 37 |  |  |  | 整编泡沫灭火剂、大型供水泵组等数据，并按标准化处理入库。 |
| 38 |  |  |  | 整编泡沫灭火剂、大型供水泵组、堵漏器材、挖机、吊机、发电车、救护车、装载机、防撞车、照明车、泡沫液、氮气、二氧化碳、防汛积石、吸水膨胀袋等数据，并按标准化处理入库。 |
| 39 |  |  |  | 整编化工园区名录及基本信息数据，并按标准化处理入库。 |
| 40 |  |  |  | 整编化工企业名录及基本信息数据，并按标准化处理入库。 |
| 41 |  |  |  | 整编罐区、储罐、装置、单元/设备、仓库、堆场、火炬数据，并按标准化处理入库。 |
| 42 |  |  |  | 整编已接入企业DCS监测数据，处理并关联或补充DCS监测设备经纬度位置，并按标准化处理入库。 |
| 43 |  |  |  | 整编消防水管网、消防泡沫管网、消防泵房、泡沫站、消防水源、消火栓、泡沫栓、固定水泡、固定泡沫炮数据，并按标准化处理入库。 |
| 44 |  |  |  | 整编出入口、应急事故池、DCS控制室、消防控制室、道路限宽、厂区监控数据，并按标准化处理入库。 |
| 45 |  |  |  | 整编危化品车、电子运单数据，并按标准化处理入库。 |
| 46 |  |  |  | 整编化工企业的灭火救援预案数据，并按标准化处理入库，并协助连云港消防救援支队绘制所有化工数字化预案。 |
| 47 |  |  |  | 整编市政消火栓的数据，并按标准化处理入库。 |
| 48 |  |  |  | 整编江、河、湖、重点水库等天然水源数据，并按标准化处理入库。 |
| 49 |  |  |  | 整编化工园区、周边道路等高点监控数据，并按标准化处理入库。 |
| 50 |  |  | 接入管理 | 数据接入：支持MySQL binlog、RabbitMQ、Kafka、Flink四种实时数据同步模式。提供完善的实时数据接入配置等功能，有效保障实时任务接入的稳定性和可控性。 |
| 51 |  |  |  | 接口文档:根据需求，向用户提供详细的接口文档，并支持在线查看，包括接口定义，参数说明，调用方式，返回值与响应，并对安全性进行考虑，还会对版本进行管理，记录接口的版本信息和历史变更情况，以便在必要时回滚到旧版本或理解不同版本之间的差异，帮助开发人员进行对接。 |
| 52 |  |  |  | 实时消息中间件:对于实时数据，我们提供RocketMQ、kafka、RabbirMQ等中间件。用户可以通过定义好的数据格式，将产生的数据向指定的Topic发送消息，以及消费相关数据，确保数据的实时性，包括警情信息，危化品车信息等。 |
| 53 |  |  |  | 数据加解密:考虑到接口安全性，对接入数据展示接口进行DES算法加密处理，谨防相关数据通过接口恶意爬取；在显示端进行DES解密展示，并隐藏解密规则，做到接口返回非明文展示。 |
| 54 |  |  |  | 接入校验:对接入的数据，我们提供校验功能，校验包括数据格式校验和重复数据校验。其中数据格式包括数据长度校验、是否必填、数值类型等。通过接口鉴权，可以限制对敏感数据的访问，只有具有相应权限的用户或者应用程序才能获取敏感数据，保护数据的机密性和完整性 |
| 55 |  |  |  | 接入统计:对接入的数据进行统计，按照每天数据更新情况进行多维度联表统计，可以统计各种指标，如总数、平均值、最大值、最小值、标准差等。 |
| 56 |  |  |  | 接入异常分析：为动态数据接入提供实时监测分析功能，主要包括：警情数据和车辆北斗定位数据接入，并对数据接入设置异常接入监测机制，并实时进行接入异常告警。 |
| 57 |  |  |  | 源表增量分析：对外部接入增量同步的数据进行实时监测和分析，统计基础类数据的增量指标，并针对部分基础数据源表设置数据量级短期激增管控，实现对源表异常波动风险过滤。 |
| 58 |  |  |  | 日志管理：主要实现数据数据接入和消费日志的采集、存储和检索功能。其中检索功能主要实现对日志全文进行检索，日志内任一字段满足检索条件时即可检索到该日志，例如使用error检索所有出现过 error 的日志。 |
| 59 |  |  | 数据对接接入 | 数据接入119消防接处警系统:警情信息、报警记录等数据。 |
| 60 |  |  |  | 数据接入总队社会单位管理系统：化工单位基础信息等数据。 |
| 61 |  |  |  | 数据接入综合业务平台：值班人员信息等数据。 |
| 62 |  |  |  | 数据接入总队装备管理系统：执勤车辆信息等数据。 |
| 63 |  |  |  | 数据接入消防车辆动态信息管理系统：车辆基础信息等数据。 |
| 64 |  |  |  | 数据接入北斗定位管理系统：国家队、政企专职队车辆以及化工重点装备定位信息等数据。 |
| 65 |  |  |  | 数据接入智能消火栓系统：消火栓点位、压力等数据。 |
| 66 |  |  |  | 数据接入图像综合管理平台：消防队站营区、球机、单兵等视频数据。 |
| 67 |  |  |  | 数据接入无人机管理平台：接入化工企业倾斜摄影模型信息数据。 |
| 68 |  |  |  | 数据接入人员定位系统：接入人员定位等数据。 |
| 69 |  |  |  | 数据接入危险化学品安全生产风险监测预警系统：危化品单位相关数据。 |
| 70 |  |  |  | 数据接入危险化学品安全生产风险监测预警系统：企业DCS等实时监测数据，包括各类设备监测数据、历史值数据。 |
| 71 |  |  |  | 数据接入危化品运输系统：危化品运输车相关数据。 |
| 72 |  |  | 数据接入备份 | 实现所有接入源的原始数据备份。 |
| 73 |  |  | 数据共享服务 | 数据提供给总队数据平台：人员机构数据、车辆数据、警情处置信息、力量出动信息、现场多媒体信息等数据。 |
| 74 |  |  |  | 数据提供给本地接处警系统：力量反馈信息、联勤人员信息、全勤会商等数据。 |
| 75 |  |  |  | 警情信息共享：内置两套共享模版，具备警情基础信息、消防出动力量信息、现场图像信息等数据共享能力，并对图像类数据进行预览处置，同时设置数据共享加解密机制。 |
| 76 |  |  |  | 数据对外服务管控：数据服务时效性设置、数据对外服务关停和启用等。 |
| 77 |  | 消防数据统一框架 | 基础库 | 警情库：包括立案时间、案件描述、案件类型、案件等级、案发地址、报警电话、调派信息等。 |
| 78 |  |  |  | 力量库：包括救援人员、专家、联动人员。 |
| 79 |  |  |  | 机构库：包括消防机构、联勤机构（政府联动机构、企事业联动机构、事业公益组织联动机构、其他联动机构）。 |
| 80 |  |  |  | 微型消防站库：微型消防站名称、所属单位、联系人、联系电话、在岗情况、位置和照片信息等。 |
| 81 |  |  |  | 车辆库：包括灭火、举高、专勤、战勤保障和其他车辆。 |
| 82 |  |  |  | 社会单位库：包括化工园区、化工企业等场所。 |
| 83 |  |  |  | 装备器材库：包括重点消防装备、消防物资等。 |
| 84 |  |  |  | 水源库：包括市政消火栓、天然水源、水库等。 |
| 85 |  |  |  | 模型信息库：包括倾斜摄影模型、BIM模型信息等。 |
| 86 |  |  |  | 预案库：预案的资料文件。 |
| 87 |  |  |  | 多媒体库：主要包括灾害处置的图片、短视频、以及其他各类图文视频信息。 |
| 88 |  |  |  | 视频监控库：包括城市高点监控、营区监控、布控球、单兵视频、视频设备和路由信息。 |
| 89 |  |  | 化工专题库 | 化工园区信息：园区名称、园区地址、园区所属地市和区县、园区产业类型等信息。 |
| 90 |  |  |  | 单位（企业）信息：包含企业名称、地址、经营范围、法人、安全管理人等基本企业信息。 |
| 91 |  |  |  | 生产存储信息：包含罐区、装置、堆场、仓库、火炬等重要区域生产存储信息，且为罐区和装置两类典型生成存储建立罐体、单元/工艺段、生产设备等子库。 |
| 92 |  |  |  | 企业设施信息：DCS控制室、监控视频、应急事故池、出入口、内部道路等。 |
| 93 |  |  |  | 消防设施信息：企业内消火栓、固定炮、消防水池/罐、泡沫站、消防泵房、消防管网、自然水源、消防控制室等。 |
| 94 |  |  |  | 企业专职队信息：队伍基本信息、队伍主要联系人和位置等信息。 |
| 95 |  |  |  | 园区救援处置力量库：队伍基本信息、队伍主要联系人和位置等信息。 |
| 96 |  |  |  | 化工专家库：化工类专家名录、所在单位、联系方式和常驻位置等信息 |
| 97 |  |  |  | 资料图纸信息：包含企业（厂区）的四色风险图、工艺图、平面图、消防系统图、消防预案等图纸和企业文档。 |
| 98 |  |  |  | 外部建筑结构信息：外部倾斜摄影模型信息。 |
| 99 |  |  |  | 危化品车辆信息：包含危化品车辆基本信息、车辆驾驶员、电子运单信息等。 |
| 100 | 化工平时管理子系统 | 化工警情 |  | 化工警情缩略：对接消防接处警系统，从警情中筛选出化工类警情，并以列表形式展现。 |
| 101 |  |  |  | 警情匹配单位：根据案件信息匹配事故单位。 |
| 102 |  |  |  | 化工警情跟踪：实时跟踪化工警情处理状态和处置时长。 |
| 103 |  |  |  | 化工警情统计分析：统计分析近一年化工警情分布情况和高发时段。 |
| 104 |  |  |  | 化工警情定位：支持在GIS地图上实时显示化工警情位置，并区分化工警情处理状态。 |
| 105 |  | 监测预警 |  | 监测预警总览：统计分析各类监测预警总数。 |
| 106 |  |  |  | 监测预警年度分析：统计分析DCS、GDS、烟雾和危化品车全年预警数量。 |
| 107 |  |  |  | 监测预警多维分析：以多维折线图的方式统计分析DCS、GDS、烟雾和危化品车每月预警数量和高发时段。 |
| 108 |  |  |  | 监测预警列表：接入并筛选化工园区各类监测预警信息并条目化显示，按时间和处理状态综合排序，4大化工园和1个监测点的数据接口和数据标准不统一，多系统接入需要开发匹配接口，并且对接入的预警数据进行清洗。 |
| 109 |  |  |  | 监测预警等级划分：设计等级划分标准公式，并将公式代码化，将接入的监测预警信息按预警类型、预警内容、处置状态等标准划分等级。 |
| 110 |  |  |  | 监测预警处理：实时跟踪监测预警处理状态，支持将预警信息按标准要求推送至接处警系统。 |
| 111 |  | 化工处置力量 |  | 消防队伍统计分析：统计分析连云港市各类消防队伍、人员配置、车辆配置情况。 |
| 112 |  |  |  | 化工编队统计分析：统计分析连云港市各类化工编成队伍建设情况和各类救援单元、消防车、救援人员配置情况。 |
| 113 |  |  |  | 消防救援车辆统计分析：统计分析连云港市灭火、高喷、专勤等各类消防车数量，并统计在位总数。 |
| 114 |  |  |  | 消防队站分布：支持在GSI地图上显示各队站分布的地理位置，将接入的队站位置进行校准，确保跟实际位置统一；区别显示队站类型，主要包括消防内部力量及园区联动力量；实时显示队战状态，主要包括：出勤务、待命、拉练等。 |
| 115 |  |  |  | 消防车辆分布：支持在GIS地图上实时显示在线消防车位置，对全市执勤车辆进行筛选，匹配跟此次警情相关的车辆，并实时更新最新的车辆位置信息，动态显示在GIS地图上。 |
| 116 |  |  |  | 化工编队维护列表：以列表的形式显示编队、单元、车辆等详细信息，支持编队、单元、车辆名称检索。 |
| 117 |  |  |  | 编队维护：维护编队信息，支持新增、编辑、删除操作。 |
| 118 |  |  |  | 作战单元维护：维护作战单元信息，支持新增、编辑、删除操作。 |
| 119 |  |  |  | 作战车辆维护：维护作战车辆信息，支持新增、编辑、删除、复制、手动排序等操作。 |
| 120 |  | 化工安全 |  | 化工企业分布：统计分析连云港市4大化工园区和板桥监测点企业数量，并占地、产值、数量等分析各化工园规模情况。 |
| 121 |  |  |  | 重大危险源分布：统计分析一级、二级、三级和四级重大危险源分布情况。 |
| 122 |  |  |  | 重点监管危化品分布：统计分析1200余种重点监管危化品分布情况。 |
| 123 |  |  |  | 中间监管危险化工工艺分布：统计分析18种危险化工工艺分布情况。 |
| 124 |  |  |  | 储罐分布：统计分析内浮顶、全压力球形、半冷冻球形、卧式等储罐数量。 |
| 125 |  | 危化品运输 |  | 电子运单统计分析：统计分析每月目的地和始发地为连云港市的电子运单数量，并分析危化品车高峰时段和低谷时段。 |
| 126 |  |  |  | 当日市内危化品车统计分析：实时统计分析当日驶往本市、抵达本市和本市出发的危化品车数量。 |
| 127 |  |  |  | 危化品车辆检索：对当日驶往本市、抵达本市和本市出发的危化品车辆进行检索，并在GIS地图上定位。 |
| 128 |  |  |  | 电子运单详情查看：查看某一辆危化品车电子运单编号、驾驶员、出发时间等详细信息。 |
| 129 |  |  |  | ▲危化品车分布：接入江苏省危化品车辆数据，并构建连云港行政边界，对全省大量的出入连云港市内的危化品车辆进行甄别过滤，实时跟踪危化品车的最新位置，并在GIS地图上动态显示；同时根据车辆的过境、始发地、目的地等维度进行区别可视化展现。 |
| 130 |  | 智能消火栓 |  | 智能消火栓统计分析：统计分析全市智能消火栓总数，并实时分析正常使用和故障消火栓数量。 |
| 131 |  |  |  | 智能消火栓详情：显示智能消火栓编号、水压值和电压值等信息。 |
| 132 |  | 当日值班 |  | 指挥中心值班：同步消防支队指挥中心值班人员信息并显示。 |
| 133 |  |  |  | 编队值班：显示各化工编队当日值班人员信息。 |
| 134 |  |  |  | 专家值班：显示消防、化工、环保和港口专家当日值班人员信息。 |
| 135 |  |  |  | 值班日历：查看当月排班情况，支持月份和年度选择。 |
| 136 |  |  |  | 值班人员维护：指挥中心、编队、专家人员排班，支持新增、编辑、删除操作。 |
| 137 |  | 监控视频 |  | 消防监控：实时播放消防营区、球机、单兵以及其他终端监控视频，支持单个视频锁定、视频顺序和视频随机播放。 |
| 138 |  |  |  | 高点监控：实时播放各化工园区高点监控视频，支持单个视频锁定、视频顺序和视频随机播放。 |
| 139 |  |  |  | 道路监控：实时播放各化工园区道路监控视频，支持单个视频锁定、视频顺序和视频随机播放。 |
| 140 |  |  |  | 厂区监控：实时播放各化工园区内企业厂区的监控视频，支持单个视频锁定、视频顺序和视频随机播放。 |
| 141 |  |  |  | 视频大窗口：支持各类视频放大播放，支持单个视频锁定和视频随机播放。 |
| 142 |  |  |  | 视频列表：条目化分级显示各类视频信息，并统计各类视频在线和离线数量，实时跟踪视频状态。 |
| 143 |  |  |  | 视频检索：支持模糊检索各类视频数据。 |
| 144 |  | 图层控制 |  | 高点监控分布：支持在GIS地图上显示高点监控地理位置，支持小窗口播放。 |
| 145 |  |  |  | 化工园区分布：支持在GIS地图上显示化工园区区域位置信息。 |
| 146 |  |  |  | 智能消火栓分布：支持在GIS地图上显示智能消火栓的地理位置，实时监测消火栓的好坏状态，并以不同的图标区别显示。 |
| 147 |  |  |  | 天然水源分布：支持在GIS地图上显示天然水源水系区域位置信息。 |
| 148 |  |  |  | 取水码头分布：支持在GIS地图上显示取水码头位置信息。 |
| 149 |  | 企业信息 |  | 化工企业目录：显示市内化工企业目录，支持化工企业模糊检索。 |
| 150 |  |  |  | 单位（企业）信息：包含企业名称、地址、经营范围、法人、安全管理人等基本企业信息。 |
| 151 |  |  |  | 生产存储信息：包含罐区、装置、堆场、仓库、火炬等重要区域生产存储详细信息，支持在倾斜摄影平台上显示其地理位置。 |
| 152 |  |  |  | 企业设施信息：DCS控制室、监控视频、应急事故池、出入口、内部道路、地势差等，支持在倾斜摄影平台上显示其地理位置。 |
| 153 |  |  |  | 消防设施信息：企业内消火栓、固定炮、消防水池/罐、泡沫站、消防泵房、消防管网、自然水源、消防控制室等，支持在倾斜摄影平台上显示其地理位置。 |
| 154 |  |  |  | 企业专职队信息：队伍基本信息、队伍主要联系人等信息，支持在倾斜摄影平台上显示其地理位置。 |
| 155 |  |  |  | 资料图纸信息：包含企业（厂区）的四色风险图、工艺图、平面图、消防系统图、消防预案等图纸和企业文档。 |
| 156 |  |  |  | 外部建筑结构信息：在影像图上筛选叠加相关厂区的倾斜摄影模型，根据webgis加载三维可视化性能限制，构建模型加载优化机制，基于模型的精度和体量大小，对模型进行显示精度和预加载处理，确保模型在不同大小、不同层级下最佳显示效果和最优加载速度。 |
| 157 |  |  |  | 危化品车辆信息：包含危化品车辆基本信息、车辆驾驶员、电子运单信息等，支持在倾斜摄影平台上显示其地理位置。 |
| 158 |  |  |  | MSDS列表：条目化显示危化品中文名称、英文名称和CAS.NO信息，支持MSDS列表检索。 |
| 159 |  |  |  | MSDS详情：根据设计的格式对源MSDS数据筛选组合，形成显示危化品名称、理化性质、危险特性等信息详情清单。 |
| 160 | 化工战时救援 | 警情缩略 |  | 警情处置阶段跟踪：对警情进行时序化状态链条显示，实时跟踪警情处理阶段，显示每个阶段处理的时间。 |
| 161 |  |  |  | 警情详情：显示案件的基本信息，包括案件等级、案件描述、事故对象、地址、报警分析、指挥模式等，显示案件计时。 |
| 162 |  | 调派力量 |  | 调派力量缩略：实时统计本次调派队次、车辆和人员数量。 |
| 163 |  |  |  | 化工编成调派力量：以编队形式显示本次调派的化工编成队伍，包括编队、单元、车辆。 |
| 164 |  |  |  | 联勤联动通知力量：显示本次通知的联勤联动力量，并实时跟踪力量到场状态。 |
| 165 |  |  |  | ▲调派队站画像：统计分析本次调派的队站、车辆和人员信息，并实时跟踪队站出动状态。 |
| 166 |  |  |  | 调派车辆画像：统计分析各类消防救援车辆调派信息和最大举升高度、灭火剂量等。 |
| 167 |  |  |  | 出动人员画像：统计分析国家队和专职队出动人员信息。 |
| 168 |  |  |  | 调派力量检索：根据车辆车牌、编队、类型检索定位调派车辆。 |
| 169 |  |  |  | 调派力量位置跟踪：在GIS地图是显示调派队站的位置，并生成调派队站和事故点之间的消防车路径规划，实时跟踪出动消防车的地理位置，并显示剩余到达时间。 |
| 170 |  | 物资装备 |  | 物资装备统计：统计分析市内消防作战车辆、重点装备和重点物资信息。 |
| 171 |  |  |  | 物资分布：在GIS地图上显示消防作战车辆、重点装备和重点物资存放位置和数量。 |
| 172 |  |  |  | 物资运送路线规划：在GIS地图上显示消防作战车辆、重点装备和重点物资存放点到事故点之间的导航路径规划。 |
| 173 |  |  |  | 物资列表：以分页的形式显示消防化工救援所需的物资信息。 |
| 174 |  |  |  | 物资数据维护：消防和社会救援物资数据的维护，支持新增、编辑、删除操作，并支持在GIS地图上标注点位信息。 |
| 175 |  |  |  | 装备列表：以分页的形式显示消防化工救援所需的装备信息。 |
| 176 |  |  |  | 装备数据维护：消防和社会救援装备数据维护，支持新增、编辑、删除操作，并支持在GIS地图上标注点位信息。 |
| 177 |  | 水源分析 |  | ▲水源统计分析：统计分析厂区内消火栓、消防用水储备数量，毗邻企业用水储备数量，距离最近的天然水源，和范围内取水码头数量，支持展现消火栓的稳压压力和高压压力数值。 |
| 178 |  |  |  | 水源分布：汇聚事故点周边范围内消火栓、消防炮、消防水池、消防水罐、天然水源、取水码头的地理位置分布。 |
| 179 |  |  |  | 距离测算：在倾斜摄影模型上使用距离测量工具量算水源距离故事部位之间的距离。 |
| 180 |  | 组织指挥 |  | 支队指挥模式：根据支队指挥特征，生成支队指挥模式组织架构图。 |
| 181 |  |  |  | 总队指挥模式：根据总队指挥特征，生成总队指挥模式组织架构图。 |
| 182 |  |  |  | 应急指挥模式：根据应急指挥部的指挥特征，生成应急指挥模式组织架构图。 |
| 183 |  |  |  | 组织指挥模板维护首页：以列表的形式分类显示支队、总队、应急指挥组织架构模板，支持模板名称检索。 |
| 184 |  |  |  | 组织指挥模板应用：查看选择的组织指挥模板，支持战时救援更新应用。 |
| 185 |  |  |  | 组织指挥模板维护：维护支队、总队、应急三种模式的组织架构模板，支持新增、编辑、删除操作。 |
| 186 |  | 企业情况 |  | 重大危险源统计：显示事故企业总数和一级、二级、三级、四级重大危险源数量。 |
| 187 |  | 灭火剂分析 |  | ▲泡沫原液估算：根据事故部位特性和灭火时长，通过灭火剂分析模型公式计算出所需泡沫原液量。 |
| 188 |  |  |  | 供液时间估算：通过事故部位特性、现场存储水量、泡沫原液等元素计算出总供液时长。 |
| 189 |  |  |  | 供水量估算：根据事故部位特性、泡沫原液、毗邻储罐等元素计算出总的供水量需求。 |
| 190 |  |  |  | 泡沫强度计算：根据事故部位着火面积、部位物理特征等元素计算出泡沫强度。 |
| 191 |  |  |  | ▲最大供水流量计算：根据事故部位着火面积、部位物理特征和毗邻储罐的受影响面等元素计算出最大供水流量。 |
| 192 |  | 专家会商 |  | 通讯录：条目化显示通讯录人员信息，支持人员检索。 |
| 193 |  |  |  | 点对点音视频通信：支持点对点音视频通信，通过通讯录人员直呼。 |
| 194 |  |  |  | 视频会议：将通讯录中多个人员群呼，组成视频会议。 |
| 195 |  | 火场文书 |  | ▲文书总览：按时间节点显示文书内容，包括文字、图片、短视频、语音，文书内容来源不一，包括移动端、车载台等，需要根据来源匹配不同系统，再进行数据整合显示。 |
| 196 |  |  |  | 电台语音：筛选出本次警情的语音文书，按时间排序显示，支持两年周期存储播放。 |
| 197 |  |  |  | 现场图像：筛选出本次警情的图片和短视频，按时间排序显示，短视频支持一年周期播放。 |
| 198 |  | 气象特征 |  | 天气情况：实时显示本市当日小时气象预报，气象情况主要包括：天气、温度、风向、风力等。 |
| 199 |  |  |  | 未来6小时风力：显示本市未来6小时的风力分布图。 |
| 200 |  |  |  | 未来6小时降雨量：显示本来未来6小时的降雨量分布图。 |
| 201 |  | 企业信息 |  | 受灾标记：支持在倾斜摄影模型上标注受灾部位并在三维场景中模拟出真实火焰特效，支持手动调整火焰类型、火焰大小。 |
| 202 |  |  |  | ▲标绘管理：关联企业历史标绘图，以列表的形式显示受灾单位的标绘图，支持选择的标绘图在倾斜摄影模型上显示和图层显示隐藏，标绘图包括基础的点线面和特性的消防救援车辆、禁停区、警戒区、进攻路线等作战部署和作战标记，支持PC端和移动端协同标绘。 |
| 203 |  |  |  | 测量工具：支持在倾斜摄影模型上测高、测距、测面。 |
| 204 |  | 人员定位 |  | 身份绑定：显示人员和设备列表，并显示设备绑定状态，支持定位设备与人员绑定。 |
| 205 |  |  |  | 人员位置：在倾斜摄影模型上实时显示绑定人员地理位置。 |
| 206 |  |  |  | 告警提醒：实时监视设备状态，显示设备告警信息。 |
| 207 | 战例复盘 | 战例复盘首页 |  | 战例卡片列表：按时间分页显示处理的警情列表，支持时间、类型、描述检索。 |
| 208 |  |  |  | 战例分类：将战例按火灾扑救和抢险救援两个维度分类，通过标签快速筛选战例卡片。 |
| 209 |  | 战评总结评价 |  | 战例地图分布：将搜索后的战例按分页显示在地图上。 |
| 210 |  |  |  | 战例切换：选中某个战例，地图和信息面板均切换为该战例内容。 |
| 211 |  |  |  | 战例地图要素：显示该战例以灾点为中心，自动显示周边一定范围内的消防要素，包括：消防救援机构、联勤联动机构、消火栓、其他水源和上报标注点等信息。 |
| 212 |  |  |  | 警情信息概览：简要显示该战例的案件信息、报警信息、警情画像、组织指挥等内容。 |
| 213 |  |  |  | 派遣力量：统计该案例派遣力量，并和本年其它警情力量调派进行对比。 |
| 214 |  |  |  | 复盘总结：构建总结算法模型，根据案件类型、派车、出动、到场等信息以及现场反馈情况综合评价该战例，并生成最终评价结果及图形化雷达图形。 |
| 215 |  | 战例复盘推演 |  | 案件总览复现：案例总览时间轴根据推演过程进行复现展示。 |
| 216 |  |  |  | 复盘推演：支持控制推演的开始、暂停、结束操作。 |
| 217 |  |  |  | 复盘主/次节点显示：将关键节点按不同类别显示在播放时间轴上，通过主节点可显示关联次节点。 |
| 218 |  |  |  | 节点跳跃：推演过程中允许跳跃到任意节点处 |
| 219 |  |  |  | 图像复现及统计：现场图像根据推演过程进行复现展示，并对图像的来源、产生时段进行统计分析。 |
| 220 |  |  |  | ▲力量动态复现：力量动态时间轴根据推演过程进行复现展示，并在GIS地图上按历史路径和时间，显示车辆的位置。 |
| 221 | 作战演训 | 预案管理 |  | 预案列表：对已有预案进行列表展示。 |
| 222 |  |  |  | 考核内容维护：维护考核内容信息，以列表的形式显示，支持新增、编辑、删除操作。 |
| 223 |  |  |  | 考核对象维护：维护考核对象信息，以卡片形式显示对象列表，支持新增、移除操作。 |
| 224 |  |  |  | ▲考核场景维护：维护考核场景信息，包括预案基本信息、考核内容信息、监控设备信息、考核对象信息、部署标绘信息，支持新增、编辑、删除操作。 |
| 225 |  | 考核管理 |  | 考核统计：对各编队考核的结果进行统计，以图文的形式显示统计结果。 |
| 226 |  |  |  | 新建考核：通过设置响应的条件进行新建考核对目标编队进行训练考核，配置考核流程，流程包括选择预案、填写考核基本信息、确认考核项、确认监控设备、归档 6 大功能模块。 |
| 227 |  |  |  | 考核检索：支持按照约束条件进行目标检索 |
| 228 |  |  |  | ▲考核监测：对考核过程进行监测，监测内容包括文字、语音、图像等，对接的来源有多个端，有文字、语音、短视频和直播视频。 |
| 229 |  |  |  | 考核评价：对考核结果进行评价，并输出评价结果。 |
| 230 |  |  |  | 考核列表：对历史考核进行展示。 |
| 231 | 服务组件 | 应用服务组件 |  | 全勤值守应用服务：提供值班人员身份、值班日程、负责区域等值班信息记录和查询服务。 |
| 232 |  | 通用服务组件 |  | 火场文书服务：接警信息、通话信息、通知记录、现场反馈记录、返队记录的警情链全流程查询服务。 |
| 233 |  |  |  | 参战力量服务：提供调派参战机构、车辆、人员信息，并由参战机构和人员进行消息确认和反馈服务。 |
| 234 |  |  |  | 组织指挥服务：根据警情等级调整指挥组织架构，提供指挥员联系方式，进行站指挥、支队指挥、总队指挥的指挥模式服务。 |
| 235 |  |  |  | 联勤联动服务：根据联勤联动人员身份推送不同警情信息，提供联勤联动人员二次调派服务。 |
| 236 |  |  |  | 作战人员服务：通过使用相关的软件和硬件设备，提供救援相关人员的精确位置信息服务。 |
| 237 | 移动指挥端 | 企业信息 |  | 警情信息：警情级别、辖区队站、警情位置、警情描述、立案时间显示。 |
| 238 |  |  |  | 标绘管理：选择受灾单位的标绘图在倾斜摄影模型上显示，支持图层显示隐藏。 |
| 239 |  |  |  | 测量工具：支持在倾斜摄影模型上进行立体测量，包括：测高、测距、测面，并将测量结果显示在三维模型上，支持结果清除。 |
| 240 |  |  |  | 快捷操作栏：提供企业信息、生产存储信息、MSDS信息、资料信息、设备设施信息显示。 |
| 241 |  |  |  | 企业基本信息：显示企业名称、地址、产业类型、主要联系人、经营范围、危险源和企业消防队伍信息。 |
| 242 |  |  |  | 生产存储列表：显示罐区、装置、堆场、仓库和火炬缩略列表信息。 |
| 243 |  |  |  | 罐区信息：显示罐区的基本信息，并在倾斜摄影模型上显示罐区边界。 |
| 244 |  |  |  | 储罐信息：显示储罐的物理特征和存储介质信息，并在倾斜摄影模型上显示储罐点位，支持储罐的存储介质关联MSDS库。 |
| 245 |  |  |  | 储罐信息分享：将储罐的详细信息以图片形式分享至平台全勤会商群组。 |
| 246 |  |  |  | 装置信息：显示装置的基本信息，并在倾斜摄影模型上显示装置边界。 |
| 247 |  |  |  | 单元/设备信息：显示装置下的单元/设备基本信息，并在倾斜摄影模型上显示单位边界和设备点位。 |
| 248 |  |  |  | 仓库信息：显示仓库的基本信息，并在倾斜摄影模型上显示仓库边界。 |
| 249 |  |  |  | 堆场信息：显示堆场的基本信息，并在倾斜摄影模型上显示堆场边界。 |
| 250 |  |  |  | MSDS分享：支持将查询的危化品MSDS信息以图片形式分享至平台全勤会商群组。 |
| 251 |  |  |  | MSDS列表：条目化显示危化品中文名称、英文名称和CAS.NO信息，支持MSDS信息检索。 |
| 252 |  |  |  | MSDS详情：根据设计的格式对源MSDS数据筛选组合，形成显示危化品名称、理化性质、危险特性等信息详情清单。 |
| 253 |  |  |  | MSDS分享：支持将查询的危化品MSDS信息以图片形式分享至平台全勤群。 |
| 254 |  |  |  | 资料信息列表：显示图纸、预案等资料信息列表，厂区的图纸分类包括厂区风险四色图、平面图、水系统图、工艺图等，预案包括工艺段预案、罐区预案、装置预案等，支持在线调阅显示。 |
| 255 |  |  |  | 企业设施信息：DCS控制室、消防控制室、监控视频、出入口、道路限宽等，支持在倾斜摄影平台上显示其地理位置。 |
| 256 |  |  |  | 消防设施信息：企业内消火栓、固定炮、消防水池、泡沫站、消防泵房、消防管网、自然水源等，支持在倾斜摄影平台上显示其地理位置。 |
| 257 |  |  |  | 企业专职队信息：队伍基本信息、队伍主要联系人等信息。 |
| 258 |  |  |  | 外部倾斜摄影信息：在影像图上筛选叠加相关厂区的倾斜摄影模型，根据移动终端加载三维可视化性能限制，构建模型加载优化机制，基于模型的精度和体量大小，对模型进行显示精度和预加载处理，确保模型在不同大小不同层级下保证显示效果和加载速度。 |
| 259 | 联勤联动作战端 | 联勤联动通知 |  | 接收链接：通过短信的方式接收通知信息链接。 |
| 260 |  | 警情首页 |  | 警情地图：在GIS地图上显示本次警情点位图标和状态。 |
| 261 |  |  |  | 警情统计：对今日、本月、本年联动警情数量进行统计。 |
| 262 |  |  |  | 警情列表：警情统计面板可显示警情列表，点击单个警情可进入警情浏览。 |
| 263 |  | 警情描述 |  | 警情描述：显示警情的关键信息，包括警情等级、警情位置、案件描述、立案时间、处置用时。 |
| 264 |  |  |  | 警情反馈：确认收到警情和确认到场状态。 |
| 265 |  |  |  | 会商：支持会商群聊，在群聊中进行文字、文件发送、位置共享等操作。 |
| 266 |  |  |  | 视角切换：支持地图视角切换，默认为灾点中心视角（显示灾点400米内的各项资源、人员、车辆位置），可切换为力量视角（仅显示灾点、所有出动车辆、用户自己的位置）。 |
| 267 |  |  |  | 导航：支持唤起手机导航，自动置入起点终点。 |
| 268 | 消防数据服务组件 | 外部系统数据接入服务 |  | 车辆信息：车辆基本信息和位置信息数据接口开发。 |
| 269 |  |  |  | 装备信息：装备信息数据接口开发。 |
| 270 |  |  |  | 人员信息：救援人员基本信息、位置信息和值班人员信息数据接口开发。 |
| 271 |  |  |  | 交接班信息：交接班信息数据接口开发。 |
| 272 |  |  |  | 消防机构信息：救援机构和行政机构信息数据接口开发。 |
| 273 |  |  |  | 水源信息：取水码头、自然水源、人工水源和室外消火栓信息数据接口开发。 |
| 274 |  |  |  | 警情信息：案件信息表、案件合并信息、案件状态信息、报警记录信息、处警记录信息、接警记录信息、电话报警信息、录音信息数据、文书信息、调派信息、作战车辆信息和作战车辆变更记录信息数据接口开发。 |
| 275 |  |  |  | 消防自有图像信息：营区监控信息、单兵视频信息和布控球视频信息数据接口开发。 |
| 276 |  |  |  | 园区内部图像信息：高点视频信息、厂区视频信息和道路视频信息数据接口开发。 |
| 277 |  |  |  | 企业信息：企业基础信息、生产存储信息、设备设施信息和资料图纸信息数据接口开发。 |
| 278 |  |  |  | 告警信息：GDS告警信息、DCS告警信息、危化品车告警信息、烟雾监测告警信息和智能消火栓告警信息数据接口开发。 |
| 279 |  |  |  | 气象信息：气象信息数据接口开发。 |
| 280 |  |  |  | MSDS信息：MSDS信息数据接口开发。 |

（2）系统集成服务

| 1 | 系统集成 | 集成软件的操作系统需满足业务需求，确保业务流程的顺畅进行，包括消防一体化指挥作战平台、消防救援重点目标作战要素采集系统和消防救援移动作战端。 |
| --- | --- | --- |

2.建设应用技术要求

（1）图像融合汇聚平台

化工园区已有图像类视频资源包含园区高点监控视频、道路监控视频、厂区监控视频等。通过建设图像融合汇聚平台将所有视频监控类资源统一汇聚，建设连云港市级互联网侧视频联网汇聚模块，通过整合徐圩新区石化产业基地、赣榆区柘汪临港产业区、灌云县临港产业区、连云港化工产业园区（灌南）四个化工园区视频资源，屏蔽各厂商底层的差异化，实现统一接入和统一编码，构建城市级消防视频资源池，为上层应用提供基础的视频服务。汇聚完成后为消防一体化作战指挥平台提供统一接口，满足视频预览等基础应用。通过调研企业的网络和视频监控的实际情况，选择平台接入方式进行对接，设计图像接入融合汇聚能力至少为10000路。

（2）通信语音留存系统

集群通信系统通过支队指挥中心、化工处置专业指挥中心、前方指挥部配备基地台、集群台，建立通信一级网；前方指挥部、各作战单元、参战队站配备集群台、手持台（现有），建立通信二级网；各作战单元和队站内部配备数字电台，建立通信三级网，完成通信网络搭建，同时前方指挥部能实现一键强制呼叫功能。在通信指挥车内计算机上部署录音软件，通过车载电台，实现对现场通信语音全程留存。

（3）数据融合智慧平台

连云港市消防救援支队消防数据服务分为数据资源门户、数据治理服务、接入管理、数据接入、数据接入备份、数据共享服务。从不同来源的异构数据到各类面向服务和应用所需数据的汇聚过程，按照统一治理的要求，建立面向不同服务对象、满足不同数据需求的数据架构。在信息资源规划下，构建统一消防大数据资源中心，实现统一的数据标准、数据接入、数据服务及深度的数据应用和全面的数据安全，提供数据共享交换、数据应用等服务，为化工专业平时监管、战时指挥救援等消防业务提供有力的数据支撑。全面提升火灾防控及灭火救援工作的统筹协调、互助协作能力，持续建立健全综合应急救援联动体系，切实创建优势互补、左右联动、全局发力的联合作战模式。

（4）消防一体化作战指挥平台

本次项目建设基于化工事故救援实战需求，构建面向指挥中心指挥人员及值班人员从平时、接警、调派、侦查、到场、展开、战评总结的消防一体化作战指挥平台。通过接入企业信息、物联监控、值班值守信息进行统计分析展示，提供日常管理能力，通过训练考核推进消防训练体系与实战体系深度融合，实现“训、考、评”一体化；通过接入危化品车、DCS、GDS、智能消火栓、烟雾监测等告警信息，提供化工类事故的主动感知能力，实现风险预警告警；通过综合态势实现灾害现场气象信息、危化品车辆、作战车辆、人员位置、企业设施、生产存储、消防设施、图纸资料、融媒体等各类消防数据资源的统一汇聚展现；通过辅助决策工具、智能分析模型等，实现专家会商、地理测量、标绘管理、受灾标记、灭火剂用量分析等，提供指挥作战辅助支撑能力。

三、人员配备要求

本项目需配置项目团队成员不低于10人，包括项目经理1人，技术负责人1人，项目组成员不低于8人。

投标人一经中标，项目经理不得随意更换，如有特殊原因需更换，须提前10天通知，经采购人同意后，方可更换。

项目经理：在整个项目开发实施全过程中，项目经理与采购人单位管理人员做好对接工作，并制定详细实施计划，包括任务目标、实施周期、人员安排等（信息系统项目管理师证书）。项目经理要全流程跟进项目，优化IT服务交付流程，提升客户满意度。项目经理应确保项目遵循严格的信息安全标准，保护数据与系统的安全。此外，项目经理能够设计并实施有效的安全策略与措施，防范潜在的信息安全威胁，全面保障项目的信息安全与业务连续性。

软件开发技术负责人：负责整个信息系统的高效规划、设计、实施、运维和优化，制定信息系统长期发展规划，包括技术选型、架构设计和资源分配。同时软件开发负责人应负责根据业务需求和技术要求，完成系统的整体架构设计，包括技术选型、中间件应用等，确保系统具备良好的可扩展性、稳定性、安全性和性能。此外，软件开发负责人应确保软件开发过程中严格遵守数据安全与合规性，防止潜在的安全漏洞。

系统分析师：负责系统需求分析、架构设计，确保系统满足业务需求并高效运行。

系统架构设计师：规划并设计系统的整体架构，确保系统的可扩展性、稳定性和安全性。

数据库系统工程师：管理数据库系统，包括设计、开发、运维及优化，保障数据安全与高效访问。

软件设计师：设计并实现软件系统，确保软件质量，满足用户需求。

注册信息安全专业人员(CISP)：提供信息安全保障，制定安全策略，预防并应对信息安全威胁。

信息安全保障人员：负责信息安全保障工作，提升组织信息安全水平。

IT服务工程师：为用户提供IT技术支持与服务，解决技术问题，确保IT系统顺畅运行。

网络工程师：设计、配置、维护网络系统，确保网络稳定、安全、高效运行。

四、服务期限与项目进度安排

## （1）服务期限：自合同签订之日起4个月内完成平台搭建部署并申请初步验收，初步验收后，进入试运行3个月，试运行期满后进行最终验收。

（2）项目进度安排

自合同签订之日起1个月内需完成详细设计，3个月内完成平台部署，中标人应在完成平台部署后2周内向采购人申请初步验收。初步验收后，项目进入试运行阶段，试运行周期为3个月，试运行期满后，中标人应在2周内向采购人申请最终验收。

五、服务标准

1.主要工作包含软件安装调试和软件开发，网络调试，与采购人的沟通协调，运行维护期的技术服务等。

2.本项目涉及到相关系统的设计、安装、调试及维护，相关项目组成员需要具备相关能力，以保证项目实施、系统规划质量及解决系统的突发事件，包括系统出故障之后的维修工作。

3.现场进行安装调试，直至验收合格，验收时配合采购单位做好验收工作。

4.能够组织项目实施和管理能力，对项目的软件、设备、进度和质量等进行管理，并能根据实际情况及时做出调整，系统监督项目实施过程的绩效，保证项目在一定的约束条件下达到既定的项目目标。

5.安全保障要求

5.1具备统一完善的多级安全机制设置，符合国家安全保密的机制、用户验证、访问控制等规定，拒绝非法用户和合法用户越权操作，避免系统数据遭到破坏，防止系统数据被窃取和篡改，确保涉密信息的安全传输、存储、访问。

5.2中标人需与采购人签订保密协议，并签订安全责任书，所有参与项目人员需签订保密协议、安全责任书。

5.3未经采购人授权严禁对消防数据进行拷贝、拍照、录像、复制等，严禁将项目中涉及数据在非本项目场合运用或展示。

6.服务的质量标准应按照中国电子工业标准化技术协会信息技术服务分会制定的信息技术服务标准。

7.服务的安全标准应按照国际标准的信息安全管理体系进行提供。

六、培训要求

1.培训要求：制定完善的培训计划和培训课程，提供现场培训、集中培训。

2.培训对象：各级领导、项目中各系统的使用人员、系统管理人员。

3.培训内容：对平台相关受训人员进行全方位和多层次的技术培训，在培训当中，需要对所有接受培训人员进行监督、考核，并提供培训报告，以检验培训效果。

4.培训方式：

现场培训：对系统操作员和系统维护人员就有关系统操作、使用和维护等方面进行技术培训，使受训人员能熟练掌握所有的日常维护方法以及操作命令的使用；了解系统的体系结构和工作原理；熟悉应用系统，掌握应用软件的维护，直至能熟练地独立操作。

集中培训：针对项目中所涉及的软件，提供专门的集中培训。

培训次数：项目终验前中标人需要针对项目中涉及软件提供不少于2次培训。

七、运行维护要求

提供7*24小时技术支持服务（包括故障排除、性能调优、技术咨询等，并负责处理、协调）。发生系统问题或出现其他模块功能故障，接到采购人通知后，中标人负责在1小时内响应，无法远程解决的，需在12小时内提供现场服务。一般故障2小时内解决，复杂故障8小时内解决，需现场解决的24小时内解决。

八、售后服务要求

售后服务期3年，自项目终验之日起开始计算。

售后服务包括培训、回访、维护、故障处理等。

在采购人需要时,配合并指导采购人完成平台部署兼容主流国产化的操作系统中间件和数据库等工作。

九、知识产权归属和处理方式

1.中标人应保证采购人在使用、接受本项目中产品和服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由中标人负全部责任。

2.在本项目签订合同前已存在的著作权及其他知识产权应属在本项目签订合同前拥有该等权利的一方所有。任何一方均不可凭借本项目取得另一方所拥有的著作权、专利、商业秘密、商标或任何其他知识产权。在本项目签订合同之后至服务期止，因该项目取得的著作权、专利等归采购人所有。

十、履约验收

中标人按照项目需求自签订合同4个月内完成平台搭建部署并申请初步验收，初验合格后开始试运行，试运行期为3个月，试运行期满2周内提交终验申请，进行项目终验。

项目验收由采购人统一组织进行验收并签字。具体验收要求如下：

1）初验要求：

项目应交付的所有过程性文档（包括但不限于软件开发类文档、系统维护类文档、项目验收类文档等）

2）终验要求：

2.1项目应交付的所有过程性文档（包括但不限于软件开发类文档、系统维护类文档、项目验收类文档等）。

2.2所有验收书面材料准备完毕。

3）验收内容

3.1项目验收小组由采购人邀请的专家组成，依据采购人对重大建设项目和信息化项目相关管理办法，对项目开展综合评价验收。

3.2评价验收主要围绕软件功能设计与详细业务需求是否一致，系统是否达到规定的性能指标等，如果验收发现软件功能、性能指标不符合要求，采购人有权要求整改并按合同规定提出索赔。

3.3中标人负责承担项目验收产生的所有费用。

十一、付款方式与履约保证金

1、付款方式

合同签订后10个工作日内付至合同总额的30%；完成初步验收后支付至合同总额的60%；通过最终验收并经审计审核后支付至审定金额的100%。

2、履约保证金

本项目不收取履约保证金。

十二、报价要求

报价币种为人民币。投标报价包括开发、测试、验收、培训、保险、人工费用、管理、质保、税费、利润、完成合同所需的一切本身和不可或缺的所有工作开支，政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任和管理等各项全部费用。

十三、其他

本项目报价不得超过预算价（最高限价）。

特别提醒投标人：应根据国家收费标准并结合市场实际进行报价，总价包干。

工作中涉及的敏感资料、电子数据等相关信息，中标人应严格执行保密的相关规定，不得以任何方式向任何第三人披露、泄露或许可第三人使用，否则追究其相应法律责任。

第五章  评标方法与评标标准

一、评标方法

综合评分法：评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。本项目选取1名中标候选人。

二、评标标准

（1）评标时，评委会以招标文件为评标依据，评委会各成员独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。

（2）本项目评分总分为100分，按四舍五入取至小数点后两位。

（3）总得分=价格分+技术分+商务分。

综合评分法

（1）价格分（10分）

采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×10分

因落实政府采购政策进行价格扣除的，用扣除后的价格参加评审。

（2）技术分（47分）

| 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 技术参数响应 （5分） | 技术参数响应评审基准分5分。 （投标文件中逐条详细填写技术要求响应及偏离表。每有一项负偏离扣1分，扣完为止） |
| 业务流程设计方案 （20分） | 投标文件中针对标注“▲”项的功能模块依据项目需求提供流程设计方案，内容包括但不限于功能设计方案或原型设计界面截图（配文字说明）或功能流程图（配文字说明）及设计思路，编制系统业务流程，以证明其具有相关项目经验和技术基础： 每个模块: 方案设计流程清晰，系统功能详细，能够贴合采购需求的得2分； 方案设计流程较清晰，系统功能较详细，基本能够贴合采购需求的得1分； 方案描设计流程、系统功能简单，与采购需求有偏差的得0.5分； 未见阐述不得分。 （投标文件中投标人须根据对应模块提供上述方案） |
| 重点难点分析(6分) | 投标文件提供针对化工处置力量、化工安全、危化品运输、监控视频、调派力量、灭火剂分析、战例复盘推演、预案管理、企业信息、警情描述等模块的重点难点分析： 重难点理解准确、分析透彻、科学合理的得6分； 重难点理解较准确、分析较透彻、较科学合理的得4分； 重难点理解一般、分析不透彻、合理性一般的得2分； 未见阐述不得分。 |
| 实施方案 （5分） | 投标文件提供项目实施方案，包含建设实施全过程、项目进度计划、实施风险分析和控制、文档管理措施等： 全过程方案科学、进度计划安排合理、风险分析和控制措施合理、文档管理措施可行的，得5分。 全过程方案较为科学、进度计划安排较为合理、风险分析和控制措施较为合理、文档管理措施较可行的，得3分。 全过程方案一般、进度计划安排一般、风险分析和控制措施一般、文档管理措施一般的，得2分。 未见阐述不得分。 |
| 售后服务及培训方案 （5分） | 投标文件提供的售后服务及培训方案进行评分，包括技术培训、回访措施、维护措施、维保人员配置、接到通知到达现场处理故障时间、一般故障承诺解决时间、故障无法排除时的解决方案等： 培训安排合理，售后服务体系完善，技术人员充足，售后服务响应时间及时的，得5分； 培训安排较合理，售后服务体系较完善，有技术人员，售后服务响应时间较及时的，得3分； 培训安排合理性一般，售后服务体系一般，技术人员配备及售后服务响应时间一般的，得1分； 未见阐述不得分。 |
| 服务承诺 （6分） | 投标人承诺在售后服务期内遇重大节假日、重大活动或采购人要求的时间段，投标人提供技术人员到场保障的，得6分。 （投标文件需提供承诺函，并加盖投标人公章，否则不得分。承诺函格式自拟） |

（3）商务分（43分）

| 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 企业综合能力 （12分） | - 投标人具有质量管理体系认证证书的得4分 - 信息安全管理体系认证证书的得4分 3、信息技术服务管理体系认证证书的得4分。 （上述1-3项需提供有效证书扫描件并加盖投标人公章，否则不得分） |
| 软件著作权 （10分） | 投标人具有含“数据融合”或“一体化作战指挥”或“数据仓库”或“监测预警”或“应急指挥”或“指挥调度”或“数据治理”等近似关键词的软件著作权证书。每提供一个得2.5分，最高得10分。 （提供著作权证书原件扫描件并加盖投标人公章，否则不得分。如提供的著作权名称与招标文件描述的关键字样不完全一致，但功能相近的，由评审委员会统一认定后给予得分） |
| 业绩证明 （6分） | 投标人自2020年1月1日以来（以合同签订日期为准），具有类似项目业绩的，每有一个得2分，最高6分。 （投标文件中同时提供合同（至少体现首页、盖章页、合同签订时间页及关键页并标注出能判定类似业绩内容的位置）以及与合同对应的发票扫描件加盖投标人公章，否则不得分） |
| 项目团队成员 （15分） | 1、项目经理要求：项目经理具有信息系统项目管理师证书、IT服务工程师证书、注册信息安全专业人员证书、信息安全保障人员认证证书，每有一个得1分，最高得4分； 2、技术负责人要求:技术负责人具有系统规划与管理师证书、系统架构设计师证书、注册信息安全专业人员证书，每有一个得1分，最高得3分； 3、项目团队要求：具有系统分析师、系统架构设计师、数据库系统工程师、软件设计师、注册信息安全专业人员（CISP）、信息安全保障人员认证证书、IT服务工程师、网络工程师证书的，每有一个得1分，最高得8分。 （上述1-3项提供人员相关证书原件扫描件及2024年1月以来任意一个月由投标人为其人员缴纳的社保证明材料并加盖投标人公章，未提供不得分。人员和证书不可重复计分。） |

第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

## 一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

## 二、上一年度的财务状况报告

（成立不满一年无需提供）

## 三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料，投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）

财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函

致：采购人名称

我方供应商名称参加项目名称（项目编号：项目编号）采购，根据《关于简化政府采购供应商资格审查有关事项的通知》（连财购〔2023〕4号），我方承诺具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第（二）、第（四）项，《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条第（二）项规定条件的，具体包括：

（1）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（财务状况报告）；

（2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

我方对上述承诺的真实性负责，如有虚假，将依法承担提供虚假材料谋取中标、成交责任，同时同意有关主管部门将相关失信信息记入公共信用信息系统并在相关政府门户网站公开。

特此承诺

供应商（公章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签名或签章）：

日期：    年     月     日

## 四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：                                  。（须附证明材料）

主要专业技术能力有：                          。（须附证明材料）

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

附主要设备和主要专业技术能力的证明材料如下：

## 五、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

## 六、法律、行政法规规定的其他条件的证明文件

（如有，请按要求提供）

## 七、落实政府采购政策需满足的资格要求的证明文件

（如有，请按要求提供）

## 八、特定资格要求的证明文件

（如有，请按要求提供）

## 九、授权委托书与法定代表人（单位负责人）身份证明

授权委托书

致：采购单位

本人 （姓名） 系 （投标人名称） 的法定代表人（单位负责人），现委托 （姓名） 为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改 （项目名称） 项目（项目编号：         ）投标文件和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至响应有效期届满之日止。

代理人无转委托权。

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人（单位负责人）（签字、签章或印鉴）：

委托代理人（签字/签章）：

日期：    年     月     日

法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件：

委托代理人有效期内的身份证正反面电子件：

填报说明：

1、若供应商为事业单位或其他组织或分支机构（仅当招标文件注明允许分支机构投标的），则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。

2、若投标文件中全部签字之处均为法定代表人（单位负责人）本人签署，则可不提供本《授权委托书》，但须提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》。

3、供应商为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。

法定代表人（单位负责人）身份证明

致： 采购单位

兹证明，

姓名：        性别：        年龄：        职务：

系 （投标人名称） 的法定代表人（单位负责人）。

法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件：

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人（单位负责人）（签字、签章或印鉴）：

日期：    年     月     日

## 十、投标函

投标函

致：连云港市公共资源交易中心

根据贵方的JSZC-_________________号招标文件，正式授权下述签字人_________________(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物、工程）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地        址：

邮        编：

电        话：

传        真：

投标人开户行：

账        号：

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

## 十一、中小企业声明函（服务）（分包号：**）

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）（项目编号：      ，分包号：      ）采购活动，提供的服务全部由符合政策要求的中小企业承接。

（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）。

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日   期：

填报说明：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、请供应商如实填写，所填内容将作为评审的依据，如填写不完整或不一致或填写有误，将承担一切不利后果。

3、中标人的《中小企业声明函》随中标结果公开，接受社会监督。

## 十二、残疾人福利性单位声明函（分包号：**）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加           单位的           项目（项目编号：      ，分包号：      ）采购活动由本单位提供全部服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日   期：

填报说明：

1、请供应商如实填写，所填内容将作为评审的依据，如填写不完整或不一致或填写有误，将承担一切不利后果。

2、中标人的《残疾人福利性单位声明函》随中标结果公开，接受社会监督。

## 十三、联合体协议（参考格式）（分包号：**）

联合体协议

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1、我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加连云港市公共资源交易中心组织的（项目名称）（项目编号：      ，分包号：      ）的政府采购活动，我联合体指定（供应商*）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。

2、若我们联合中标、成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。

3、其中      （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为    （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的    %。（可选）

供应商1全称（公章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：     年   月   日

供应商2全称（公章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：     年   月   日

……

备注：本招标文件中要求加盖公章的内容，仅需加盖牵头单位的公章。

## 十四、投标分项报价表（分包号：**）

投标分项报价表

项目名称：      项目编号：      分包号：

单位：元

| 序号 | 产品、服务（标的）名称 | 分项单位 | 数量 | 单价 | 单项 合计价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总计（元） |  |  |  |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

## 十五、技术要求响应及偏离表（分包号：**）

技术要求响应及偏离表

项目名称：      项目编号：      分包号：

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| … |  |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

## 十六、商务要求响应及偏离表（分包号：**）

商务要求响应及偏离表

项目名称：      项目编号：      分包号：

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| … |  |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

## 十七、类似项目业绩一览表（分包号：**）

类似项目业绩一览表

项目名称：      项目编号：      分包号：

| 序号 | 项目名称 | 签订时间 | 采购单位 | 主要标的 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

## 十八、项目团队人员一览表（分包号：**）

项目团队人员一览表

项目名称：      项目编号：      分包号：

| 姓名 | 本项目拟担任职务 | 技术职称、专业资质 | 主要资历及担任过的职务 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

## 十九、开标一览表

项目编号：      分包号：

货币单位：人民币元

| 项目名称 | 项目内容 | 总价（小写） |
| --- | --- | --- |
|  | 详见投标文件 | 元 |
| 总价（大写） |  |  |

投标人公章：             （电子签章）

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字（签章）：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应附自然人身份证明复印件并由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应附营业执照等证明文件复印件、法定代表人或主要负责人身份证明复印件，并由法定代表人或主要负责人签字或盖章，并加盖公章；委托授权质疑的还应附授权委托书，并由授权代表签字或者盖章，并加盖公章。