竞

争

性

磋

商

采

购

文

件

项目编号：JSZC-320508-CYLY-C2025-0017

采购单位：苏州市姑苏区绿化管理站

项目名称：2025-2026年绿化养护第三方巡查服务项目

采购类别：服务类

苏州铖溢林建设工程管理有限公司

2025年

目录

第一章、磋商采购公告------------------------------------------3

第二章、供应商须知--------------------------------------------5

第三章、竞争性磋商文件格式------------------------------------18

第四章、采购文件要求------------------------------------------30

第五章、合同主要条款及格式------------------------------------34

第六章、评审方法、评分标准------------------------------------38

第一章、磋商采购公告

项目概况 2025-2026年绿化养护第三方巡查服务项目采购项目的潜在供应商在 苏采云系统 获取采购文件，并于 2025年6月6日9点30分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320508-CYLY-C2025-0017

项目名称：2025-2026年绿化养护第三方巡查服务项目

采购方式：竞争性磋商

预算金额：人民币：壹佰万元整（￥1000000.00）

最高限价：人民币：壹佰万元整（￥1000000.00）

采购需求：为进一步提升区管绿地养护精细化管理水平，对2025年-2026年姑苏区区管公共绿地、摆花、绿色银行合同内的整治及暂列金项目增加第三方测评机构进行测评。

服务期限：1年，2025年6月-2026年7月底。

服务地点：采购人指定地点。

本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

1.1具有独立承担民事责任的能力；

1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

1.3具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

1.6法律、行政法规规定的其他条件。

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目属于专门面向中小企业采购的项目,供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位。

3、本项目的特定资格要求： 具有工程监理资质证书，资质等级包含工程监理综合资质或市政公用工程监理乙级及以上资质（市政公用工程监理乙级资质承接范围：无类别限制）。

三、获取采购文件

1、时间：自本公告发布之日起五个工作日。

2、地点：苏采云。

3、方式：苏采云。

4、售价：0.00元

四、提交（上传）投标文件：

截止时间：2025年6月6日9点30分（北京时间）

地点：苏州市姑苏区平泷路251号五楼 苏州市公共资源交易中心

- 公告期限。

自本公告发布之日起三个工作日。

六、其他补充事宜。

1、本次采购的有关信息将在苏州市政府采购网、江苏省政府采购网、中国政府采购网上发布；

2、本项目获取采购文件截止日期之后仍可以下载采购文件，但截止日期之后下载的采购文件，视为非有效方式且不作为供应商权益受到损害的证明材料和依据。

3、不同供应商响应文件的制作机器码一致，均视为无效响应。

4、苏州市政府采购管理监督电话：0512- 68616651。

七、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1、采购人信息：

名称：苏州市姑苏区绿化管理站

地    址：苏州市姑苏区解放东路117号11楼

联 系 方式：潘奇芝     联系电话：0512- 68723317

2、采购代理机构信息：

名    称：苏州铖溢林建设工程管理有限公司

地    址：苏州市天灵路25号苏州国际科技大厦3幢1203室

联系方式：18913597056        联系人：陈有利

3、项目联系方式：

项目联系人：陈有利

电话：18913597056

第二章、供应商须知

A 说明和释义

1.说明

1.1本采购文件仅适用于苏州铖溢林建设工程管理有限公司组织的采购活动。

1.2本次采购活动及因本次采购产生的合同受中国法律制约和保护。

1.3本采购文件的解释权属于苏州铖溢林建设工程管理有限公司。

2.词语释义

2.1采购单位：依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2供应商：响应磋商并且符合采购文件规定资格条件和参加磋商竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.3响应：供应商根据采购单位发布的采购文件，编制磋商响应文件并按规定参与磋商的行为。

2.4合同：采供双方根据采购文件和成交的磋商响应文件及成交通知书规定的内容签署的以书面形式所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成协议的所有文件。

2.5甲方（采购方）：合同中明确规定的实际购买货物和服务的法人或其他组织和自然人。

2.6乙方（供应商）：合同中规定的向采购方提供货物和服务的法人或其他组织和自然人。

2.7货物：系指乙方按采购文件规定，应向甲方提供的一切设备、备品、备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

2.8服务：系指本次采购文件规定乙方应承担的与提供货物和服务有关的辅助服务，比如运输、保险、安装、调试、提供技术援助、培训、配合措施、维修响应及合同中规定乙方应承担的其它义务。

2.9知识产权：指专利权、商标权、著作权等无形财产专有权的统称。

2.10天：日历天。

2.11交货地点：合同中明确约定的乙方提交的货物和服务最终到达地点。

2.12合同价款：根据合同规定，乙方在正确的履行合同义务后甲方应支付乙方的价款。

2.13产地：货物开采、生长、生产、最终制造、加工或提供服务的来源地。

2.14不可抗力：不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况。

2.15实质响应：满足有关本次采购标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等要求。

2.16进口产品：通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。

2.17书面形式：指书面文字、合同书、信件和传真等可以有形地表现所载内容的形式。

B 供应商

3.合格磋商供应商的一般、特殊条件

同磋商采购公告中要求。

4.供应商代表

4.1指全权代表供应商参加磋商采购活动并签署磋商响应文件的人，如果磋商供应商代表不是法人代表，须持有《法人代表授权委托书》（详见附件格式）。

5.磋商费用

5.1无论磋商过程中的做法和结果如何，磋商供应商自行承担所有与参加磋商有关的全部费用。

6.采购文件

6.1磋商供应商获取采购文件后，应认真审阅采购文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若供应商的磋商响应文件没有按采购文件要求提交（上传）全部资料，或磋商响应文件没有对采购文件做出实质性响应，其风险由供应商自行承担，并根据有关条款规定，该响应有可能被拒绝。

6.2采购文件的询问：供应商在收到采购文件后，若有问题需要询问，应于下载采购文件后在“苏采云”里及时提出，采购代理机构将予以解答。

7.采购文件的澄清或修改

7.1提交首次响应文件截止之日前，采购代理机构有权在出于实际需要的情况下，以“更正（补充）公告”的形式在原公告发布媒体上对已发出的采购文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容作为采购文件的组成部分，对所有供应商具有约束力。

7.2为保证供应商有足够时间修正响应文件，或出于其他合理原因，采购代理机构可依法顺延提交首次响应文件截止之日。

7.3投标（响应）供应商应及时关注、查询、下载政府采购信息发布媒体上发布的更正（补充）公告，同时在“苏采云”系统中下载更正（补充）资料。如有遗漏（包括但不限于文件未下载或下载不完整），可能无法解密投标（响应）文件，由此所造成的投标（响应）失败或损失由投标（响应）供应商自行负责。

8.采购文件提疑

8.1供应商认为采购文件、采购过程或中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购代理机构应当在收到响应单位书面质疑后7个工作日内作出答复。

8.2根据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部第94号令）第十一条规定，提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。因此凡是对采购文件提出质疑的供应商，必须是依法获取采购文件，并请将网上报名的报名页面材料与质疑函一起递交，否则不予受理。

8.3本次采购文件要求供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

8.4供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

8.4.1供应商的姓名或者名称（以营业执照副本复印件为准）、地址、邮编、联系人及联系电话；

8.4.2质疑项目的名称、编号；

8.4.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

8.4.4事实依据；

8.4.5必要的法律依据；

8.4.6提出质疑的日期。

8.4.7供应商参加投标确认函。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。供应商委托代理进行质疑的，其授权委托书上应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

8.4.8接收质疑函的方式：书面形式（当场送达或邮寄方式）。

质疑联系人：吴鑫斌

联系电话：18251126552

通讯地址：苏州市天灵路25号苏州国际科技大厦3幢1203室

9.提示与要求

9.1磋商供应商应仔细阅读采购文件的所有内容，按采购文件的要求提供（上传）响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其对采购文件作出实质性响应，否则，其磋商响应文件可能被拒绝。

9.2无论是否递交（上传）磋商响应文件，供应商都应将采购文件及以后的所有通知、文件等视为保密文件。

10.响应文件计量单位和使用文字

10.1响应文件中所使用的计量单位，除采购文件中有特殊要求外，均应使用中华人民共和国法定计量单位。

10.2响应文件应使用中文编制，响应文件中必须使用其他文字的，必须附有中文译本。对于未附有中文译本和中文译本不准确的响应文件可能引起的对供应商不利的后果，采购单位概不负责。

11. 响应文件组成（部分格式见第六章）

11.1响应文件报价部分：

11.1.1开标一览表（第一次），无格式，具体按照“苏采云”系统要求填报；

11.2资格审查文件（资格条件要求提供的材料是作为对供应商资格审查、质疑身份认定的依据。必须清晰可辨，供应商必须提供并加盖电子签章。否则，磋商响应文件将被认定为不符合资格审查要求。）：

11.2.1具有独立承担民事责任的能力证明。提供包括法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

11.2.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度证明。提供包括但不限于最近一期经审计的财务报告，其他组织、自然人及成立未满一年的法人应提供银行出具的资信证明；

11.2.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

11.2.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。提供参加本次政府采购活动前依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；

11.2.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

11.2.6关于资格文件的声明函；

11.2.7其他有关资格审查文件（如有）。

11.3符合性审查文件

11.3.1磋商响应函；

11.3.2磋商响应单位法定代表人身份证复印件；

11.3.3法定代表人授权委托书（如有授权）；

11.3.4 磋商响应单位代理人身份证复印件（如有授权）；

11.3.5其他有关符合性证明文件（如有）。

11.4综合评审文件（评分要点及技术要求）

11.4.1技术部分（评分要点及技术要求）；

11.4.2采购需求及评分标准中所涉及到的其他材料等；

11.4.3其他需供应商对本次投标的详细说明。

备注：

（1）响应文件由11.1、11.2、11.3和11.4款规定的内容共同组成。响应单位必须提交上述11.1.1—11.2.7、11.3.1-11.3.5款规定的资料。否则，响应文件将因资格性条件不符或未实质性响应采购文件而被拒绝。

（2）资格审查文件、符合性审查文件和综合评审文件（评分要点及技术要求）。

响应单位按上述要求提交相关资料，响应单位所提交的资格文件的完整与否，将直接影响响应单位的评分。响应单位必须保证全部资料的真实性，如有虚假或对采购文件所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，视为不实质性响应采购文件，为无效响应。已成交标的将取消成交资格，并按《中华人民共和国政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交”相关处理办法处理。

12.报价（编制）要求的说明

12.1除非合同中另有规定，供应商对全部货物和服务的报价应包括但不限于人工费、通迅费、交通费、资料费、调查费、报告及编制费（含印刷费）、咨询费、后续服务费、代理服务费、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。磋商二次报价为最终报价，除非因特殊原因并经买卖双方协商同意，磋商供应商不得再要求追加任何费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，磋商供应商所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

12.2磋商供应商应对采购文件内所要采购的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其响应文件将被拒绝。但如果采购文件要求分标段响应的，则供应商可以有选择地只投其中一个或几个标段，也可以投全部标段，但各标段应分别计算填写单价和总价。本次采购不分标段。

12.3一项内容只允许一个报价，采购单位不接受任何有选择性的报价。

12.4磋商响应文件报价中的单价和总价全部采用人民币表示，除非合同的特殊条款另有规定。

13.保证金

根据《江苏省财政厅文件苏财购【2020】52号》相关规定，本项目无须支付保证金。

14.响应文件的有效期

14.1自磋商响应文件递交（上传）截止之日起90天内，磋商响应文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的响应，将被拒绝。

14.2在特殊情况下，采购单位可与供应商协商延长磋商响应文件的有效期。这种要求和答复都应以书面形式进行。同意延长有效期的供应商不能修改磋商响应文件。拒绝接受延期要求的供应商的响应将被拒绝。

15.截止时间

15.1响应文件必须在递交（上传）截止时间前上传系统。

15.2采购单位推迟磋商截止时间时，应以网上公告形式，通知所有供应商。在这种情况下，采购单位和供应商的权利和义务将受到新的截止期的约束。

15.3在递交（上传）截止时间以后递交（上传）的磋商响应文件，采购单位将拒绝接收。

16.电子投标（响应）文件的编制与提交

16.1电子投标（响应）文件制作：本项目为网上招投标项目，请供应商插入CA 证书登陆“苏采云”系统下载客户端（参与项目页面可下载客户端及客户端使用说明），在客户端编制电子投标（响应）文件并进行CA加密。操作步骤详见“苏采云”系统页面提示和《操作手册》。

16.2电子投标（响应)文件递交：供应商应当按照《操作手册》指引，在投标（响应）文件提交截止时间前完成电子投标（响应）文件的上传，未按要求成功上传的投标（响应）文件视为未递交。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子投标（响应）文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

注：（1）请供应商务必保管好编制递交电子投标（响应）文件时使用的CA，如因丢失、损坏等原因更换CA锁时，需重新制作电子投标（响应）文件并递交，否则可能无法解密，因此导致的响应失败等不利后果由供应商自行承担。

（2）如本项目在政府采购信息发布媒体上发布了更正（补充）公告，请供应商务必在“苏采云”系统中下载更正（补充）资料，根据更正后的采购文件重新编制电子投标（响应）文件并递交，否则可能无法解密，因此导致的响应失败等不利后果由供应商自行承担。

16.3响应文件未按照采购文件要求加盖CA电子公章的，响应无效。

16.4联合体投标：如采购公告中允许联合体投标（响应），联合体的响应文件制作上传操作如下：

第一步：在响应文件中上传联合体投标（响应）协议书。

第二步：在响应文件中，由联合体中的牵头人制作响应文件。

16.5响应文件开启、评标（评审）

16.5.1线上参加（观看）开标（开启）会方式：登录“苏采云”系统，点击“开标大厅”，选择对应项目，点击进入不见面开标系统。

16.5.2响应文件开启时，供应商应当按照《操作手册》规定，在“苏采云”系统规定的时间内对磋商响应文件进行解密。等待开标流程进入“解锁环境”，点击“点击立即解密”进行标书解密，解锁完成后及时关注开标大厅，等待后续多次报价、答疑澄清等提示，否则导致的对供应商不利的后果由供应商自行承担。

16.5.3供应商在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子响应文件的，响应无效。

16.6响应文件的修改和撤回

16.6.1供应商在提交投标(响应)文件截止时间前，可以对所递交的投标(响应)文件进行补充、修改或者撤回，具体操作方法见《操作手册》。提交投标(响应)文件截止时间后供应商不得撤回投标(响应)文件。供应商撤回投标（响应）文件，则认为其不再参与本项目采购活动。

17.磋商程序说明

17.1采购代理机构按本须知规定的时间、地点主持磋商采购活动。

17.2供应商通过“苏采云”系统在线参与磋商活动。供应商应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定在“苏采云”系统规定的时间内对响应文件进行解密。在磋商响应文件网上递交截止时间止成功解密的磋商供应商少于三家，则本次采购失败。

17.3由磋商小组审查供应商解密的响应文件。

17.4资格审查

17.4.1采购项目开标结束后，由磋商小组按采购文件的资格条件进行资格性审查，未通过资格性审查的响应无效。

17.4.2根据政府采购法及相关法规，以及《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购（2017）11号）、《层转《财政部关于〈中华人民共和国政府采购法实施条例〉第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见》的通知》（苏财购〔2022〕4号）规定，将对供应商进行信用查询。

查询时间：响应文件递交截止时间。

查询渠道：“苏采云”系统平台。

查询证据留存方式：采购人、采购代理机构工作人员等应按照相关管理办法查询相关主体的信用记录，并保存好相关证据材料，信用查询记录及相关证据应当归入采购档案妥善保管。采购代理机构工作人员应登陆到来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

信用记录使用规则：

对供应商进行资格性审查时，应根据查询结果对供应商的不良信用记录逐项甄别确认。按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，下列信用记录属于应依法拒绝供应商参加政府采购的失信信息，存在此类失信信息的供应商的响应文件按无效文件处理：

（一）政府采购严重违法记录，即供应商被全国各级财政部门列入“政府采购严重违法失信行为记录名单”，且在处罚有效期内的。

（二）财政部门与法院、工商、税务等部门联合惩戒的失信信息，包括：

（1）被列入失信被执行人名单；

（2）被列入重大税收违法案件当事人名单；

（3）企业经营异常名录中被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证或者执照，或者对经营活动中的违法行为处以200万元及以上数额罚款（或法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定）的信用记录。处罚生效日至递交投标（响应）文件日未满三年的。

如是接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员其中一名成员存在失信信息的，视同联合体存在失信信息。

17.5磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等做出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

17.6磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当供应商点击答疑澄清按钮，进入询标回复界面，供应商点击【响应】按钮，进行询问响应，填写询问响应内容后，进行询问响应函签章，内容校验后进行提交。供应商的澄清、说明或者更正应当由其单位加盖电子公章。

本项目供应商的澄清、说明或者补正采用线上澄清:磋商小组将通过“苏采云”系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按要求在规定时间内通过“苏采云”系统提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章，澄清、说明和补充的内容作为响应文件的补充部分。(此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，供应商应随时保持系统在线，如因供应商自身原因未在规定时间内提交澄清确认资料的，导致的不利后果由供应商自行承担。

17.7对于通过资格审查和符合性审查的供应商，磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。磋商小组通过“苏采云”系统向供应商发布“磋商函”，供应商应当按照要求在“苏采云”系统提交“磋商响应函”并加盖CA电子公章。

17.8在磋商过程中，磋商小组可以根据采购文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对采购文件做出的实质性变动是采购文件的有效组成部分，磋商小组将在“苏采云”系统中同时通知所有参加磋商的供应商，供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在“苏采云”系统中重新提交响应文件，并加盖CA电子公章。

17.9供应商应当按照采购文件的变动情况和磋商小组的要求，各供应商应及时关注【评审】环节等待询标澄清进行回复。

17.10磋商结束后，磋商小组将在“苏采云”系统向所有实质性响应的供应商发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。因供应商自身原因导致线上报价失败的后果由供应商自行承担。

17.11磋商小组认为某最后报价明显低于其他供应商的最后报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在谈判/磋商现场合理的时间内提供书面说明（线上开评标项目可通过“苏采云”系统要求其提供），必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其响应文件按无效处理。

17.12经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

17.13磋商小组根据磋商成交原则确定成交供应商，并将结果通知所有参加磋商的供应商。

17.14如磋商过程中出现本采购文件未尽事宜，由磋商小组根据政府采购有关法律、法规讨论决定。

17.15本项目采用线上二次报价：

登录苏采云系统，评审组长发起最后报价，开标大厅会显示“立即报价”界面，点击【确认报价】提交流程至签章环节，供应商点击签章按钮，签章完成后可进行提交。供应商未在磋商小组规定的时间内在“苏采云”系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖CA电子公章,否则视为未提交最后报价。（此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，系统中的线上最后报价只有一次机会，提交后无法撤回，请供应商慎重提交）。

- 进入项目评审流程后，建议各供应商法定代表人或授权委托人始终保持通讯顺畅，时刻关注不见面开标大厅，不离开不见面开标大厅。

- 供应商应提前熟悉线上报价操作方法：若评审组长发起最后报价，不见面开标大厅会显示“立即报价”界面，具体操作方式见《操作手册》。发生异常情况后，综合现场各种情况，代理机构也可使用其它应急方案并统一通知到所有参与最后报价的供应商。请供应商确保手机号开评标当日通讯畅通，否则导致的对供应商不利的后果由供应商自行承担。关于二次报价的具体操作流程，各供应商请详细阅读《操作手册》。

18.磋商小组

18.1采购代理机构负责组织评审工作；磋商小组由相关专家及采购人代表组成，负责具体评审事务，并独立履行法律、法规规定的职责。

18.2采购人员及相关人员与参加采购活动的供应商存在下列利害关系之一的，应当回避:

（一）参加采购活动前三年内，与供应商存在劳动关系，或者担任过供应商的董事、监事，或者是供应商的控股股东或实际控制人；

（二）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（三）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

采购人员及相关人员发现本人与参加采购活动的供应商有利害关系的，应当主动提出回避。采购人或者采购代理机构发现磋商小组与参加采购活动的供应商有利害关系的，应当要求其回避。

18.3评审专家应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审文件、评审情况和评审中获悉的商业秘密。磋商小组在评审过程中发现供应商有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为的，应当及时向财政部门报告。政府采购评审专家在评审过程中受到非法干预的，应当及时向财政、监察等部门举报。

18.4磋商小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。

19.项目的终止

19.1出现下列情形之一的，将终止竞争性磋商采购活动：

19.1.1因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

19.1.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

19.1.3在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的；

19.1.4在采购活动中因重大变故，采购任务取消的。

20.评审内容的保密

20.1磋商开始后，直到宣布授予成交单位合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较磋商响应文件的所有资料，有关授予合同的信息都不应向磋商供应商或与评审无关的其他人泄露。

20.2在磋商响应文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，磋商供应商对采购单位和磋商小组施加影响的任何行为，都将取消其成交资格。

20.3在评审期间，采购单位将通过指定联络人与磋商供应商进行联系。

21.成交单位的确认

21.1磋商小组根据磋商供应商资格审查情况，对其响应文件进行评价和比较，按照评审办法和标准进行评审，并按采购单位的委托向采购单位推荐成交候选单位。

21.2经磋商小组评审并确定成交单位后，采购单位将在规定的时间内将成交结果在相关媒体上予以公告。各参加磋商供应商如对公告结果有异议，应在成交结果公告期满后七个工作日内，以书面形式向采购单位提出质疑，同时该质疑应有磋商供应商法定代表人或参加磋商的代理人签署。采购单位将在收到经磋商供应商法定代表人或参加响应供应商的代理人签署的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容作出答复。如磋商供应商未在成交结果公告期满后七个工作日内向磋商采购单位提出质疑或质疑未经磋商供应商法定代表人或参加磋商的代理人签署，采购单位有权对该质疑不予答复。

21.3由采购人授权评审委员会在候选供应商名单中直接确定成交供应商。

21.4如因质疑或投诉改变成交结果的，则采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交人或者重新开展政府采购活动。

22.合同授予标准

22.1采购单位将把合同授予其磋商响应文件在实质上响应采购文件要求和按本须知规定评选出的供应商。确定为成交的供应商必须具有实施本合同的能力和资源。

23.成交通知书

23.1确定出成交单位后磋商响应文件有效期截止前，采购单位将以电子形式通知成交的磋商供应商其响应被接受。在成交通知书中给出成交单位的成交标价、合同履行期限等。

23.2成交通知书将成为合同的组成部分。

23.3采购单位对未成交单位不承担解释未成交原因的义务。

23.4在发放《中标（成交）通知书》的同时，向参与项目评审的未中标（成交）供应商发放《未中标（成交）通知书》。

23.5成交单位应按成交通知书中规定的时间和地点，由法定代表人或代理人与甲方代表签订合同。否则按放弃处理。

23.6签订合同及合同条款应以采购文件和成交单位的磋商响应文件及其澄清文件为依据。

24.成交服务费

成交服务费：按苏财购告【2016】31号规定的收费标准和差额定率累进法进行9.8折计算计取，领取成交通知书时，成交单位向招标代理机构一次性付清。

预算金额100万以下费率按预算金额的1.5%，预算金额100万-500万费率按预算金额的1.1%，预算金额500万-1000万费率按预算金额的0.8%，预算金额1000万-5000万费率按预算金额的0.5%。（最低不低于4000元）。

本项目代理服务费为：14700.00元。

收款信息：

开户银行名称：中国农业银行股份有限公司长桥支行

银行账号： 539501040041789

25.电子投标（响应）文件的编制与提交

25.1电子投标（响应）文件制作：本项目为网上招投标项目，请供应商插入CA 证书登陆“苏采云”系统下载客户端（参与项目页面可下载客户端及客户端使用说明），在客户端编制电子投标（响应）文件并进行CA加密。操作步骤详见“苏采云”系统页面提示和《操作手册》。

25.2电子投标（响应)文件递交：供应商应当按照《操作手册》指引，在投标（响应）文件提交截止时间前完成电子投标（响应）文件的上传，未按要求成功上传的投标（响应）文件视为未递交。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子投标（响应）文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

注：（1）请供应商务必保管好编制递交电子投标（响应）文件时使用的CA，如因丢失、损坏等原因更换CA锁时，需重新制作电子投标（响应）文件并递交，否则可能无法解密，因此导致的响应失败等不利后果由供应商自行承担。

（2）如本项目在政府采购信息发布媒体上发布了更正（补充）公告，请供应商务必在“苏采云”系统中下载更正（补充）资料，根据更正后的采购文件重新编制电子投标（响应）文件并递交，否则可能无法解密，因此导致的响应失败等不利后果由供应商自行承担。

25.3响应文件未按照采购文件要求加盖CA电子公章的，响应无效。

25.4联合体投标：如采购公告中允许联合体投标（响应），联合体的响应文件制作上传操作如下：

第一步：在投标(响应)文件中上传联合体投标（响应）协议书。

第二步：在投标(响应)文件中，由联合体中的牵头人制作投标(响应)文件。

25.5响应文件开启、评标（评审）

25.5.1线上参加（观看）开标（开启）会方式：登录“苏采云”系统，点击“开标大厅”，选择对应项目，点击进入不见面开标系统。

25.5.2响应文件开启时，供应商应当按照《操作手册》规定，在“苏采云”系统规定的时间内对磋商响应文件进行解密。等待开标流程进入“解锁环境”，点击“点击立即解密”进行标书解密，解锁完成后及时关注开标大厅，等待后续多次报价、答疑澄清等提示，否则导致的对供应商不利的后果由供应商自行承担。

25.5.3供应商在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子响应文件的，响应无效。

25.6技术支持

注册咨询：18261002950；

CA技术咨询服务电话：400-608-6099

电子签章技术咨询服务电话：025-83633811、025-83633812、15380932027、15371015030；

“苏采云”平台技术咨询电话：18261002950（不见面项目）QQ：3048755361、895706745。

25.7响应文件的修改和撤回

25.7.1供应商在提交投标(响应)文件截止时间前，可以对所递交的投标(响应)文件进行补充、修改或者撤回，具体操作方法见《操作手册》。提交投标(响应)文件截止时间后供应商不得撤回投标(响应)文件。供应商撤回投标（响应）文件，则认为其不再参与本项目采购活动。

26.未尽事宜：按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关的法律法规的规定执行。

第三章、竞争性磋商文件格式

说明：

对本章所有的磋商响应文件格式 ，供应商可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。

1、（供应商）法定代表人授权委托书

授权委托书

本授权委托书声明：我 （姓名）系（供应商名称）的法定代表人，现授权委托（单位名称） 的（姓名）为我公司被授权人，以本公司的名义参加苏州铖溢林建设工程管理有限公司组织实施的编号为JSZC-320508-CYLY-C2025-0017号的采购活动。被授权人在磋商、评审、合同磋商过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。

被授权人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自磋商开始至合同履行完毕止。

被授权人无转委托权。特此委托。

响应单位：（盖公章）

法定代表人：（签字或盖章）

被授权委托人：（签字或盖章）

年   月   日

2、磋商响应函。

磋商响应函

苏州铖溢林建设工程管理有限公司：

我们收到贵公司JSZC-320508-CYLY-C2025-0017号采购文件，经仔细阅读和研究，我们同意采购文件的各条款要求并决定参加磋商响应。

1、我们愿意按照采购文件的一切要求，提供完成全部服务工作。

2、如果我们的磋商响应文件被接受，我们将严格履行采购文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同的义务。

3、我们同意按采购文件中的规定，本磋商响应文件的有效期限为磋商后     天。

4、我们愿意提供采购代理人在采购文件中要求的所有资料。

5、我们愿意遵守采购文件中所列的收费标准。

6、我们承诺该项磋商响应文件在磋商开始后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。

7、如果我方被确定成交，我们愿意在领取成交通知书时按采购文件要求支付成交服务费；

所有有关磋商响应文件的函电，请按下列地址联系：

单位：                          联系电话：

联系人：                        电子邮箱：

地址：                          传    真：

响应单位：（盖公章）

法定代表人或被授权委托人：（签字或盖章）

年   月   日

3、开标一览表：按苏采云系统中统一格式填报

## 4、商务条款偏离表。

商务条款偏离表

| 序号 | 采购服务内容 | 响应服务内容 | 偏离/响应情况说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：供应商的磋商响应文件（除服务要求部分）与采购文件规定的有偏离的，应在此表中说明。未在上表中说明的，如在磋商响应文件其他内容中已有文字说明的，则以已有文字说明为准，否则，将被认为完全响应采购文件的规定。但该表不作为供应商对所投标的物关于商务条款等详细描述和说明的替代。

响应单位：（单位盖章）

法定代表人或被授权委托人：（签字或盖章）

日期：         年     月     日

5、服务要求条款偏离表。

服务要求条款偏离表

| 序号 | 采购要求 | 服务要求条款 | 偏离/响应情况说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：1、供应商应对照采购文件服务要求等要求，所投标的物与采购文件的规定有偏离的，应在此表中申明与服务要求条文的偏差和例外。

2、未在上表中说明的，如在响应文件其他内容中已有文字说明的，则以已有文字说明为准，否则，将被认为完全响应采购文件的规定。但该表不作为供应商对所投标的物关于服务要求等详细描述和说明的替代。

响应单位：（单位盖章）

法定代表人或被授权委托人：（签字或盖章）

日期：       年     月     日

6、项目组人员一览表。

| 序号 | 项目组所任职务 | 姓名 | 年龄 | 职称 | 执业资格 | 学历 | 典型业务 与技术专长 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |

响应单位（单位盖章）：

法定代表人或被授权委托人（签字或盖章）：

日期：     年     月     日

7、工作方案。

2025-2026年绿化养护第三方巡查服务项目的工作方案

响应单位：（单位盖章）

法定代表人或被授权委托人：（签字或盖章）

日期：        年     月     日

8、资格证明文件。

1）关于资格文件的声明函

关于资格文件的声明函

苏州铖溢林建设工程管理有限公司：

本公司愿就由贵公司组织实施的编号为                    号的采购活动进行磋商。本公司所提交的磋商响应文件中所有关于磋商资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

响应单位（盖公章）：

法定代表人或被授权委托人签字或盖章：

年　 	月  	日

2）供应商情况表。

供应商情况表

单位名称（盖公章）

| 法定代表人 |  | 成立日期 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业地址 |  | 注册资本 |  | 万元 |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |
| 职工人数 |  | 其中：有中高级以上职称的人数 |  |  |  |
| 资产总额 | 万元 | 净资产 | 万元 |  |  |
| 股东权益 | 万元 | 销售收入 | 年 万元 |  |  |
| 实现利润 | 年 万元 |  |  |  |  |
| 营业面积 （含厂房面积） | 平方米 | 其中： | 自有面积 平方米 承租面积 平方米 |  |  |
| 单位简历及内设机构情况 |  |  |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |  |  |
| 最近2年内在经营过程中受到何种奖励或处分 | （包括财政、工商、税务、物价、技监部门稽查情况和结果） |  |  |  |  |
| 最近3年内有无因售假、售劣或是其他原因被消费者投诉或起诉的情况说明 | （包括解决方式和结果） |  |  |  |  |
| 最近3年内主要负责人有无因经济犯罪被司法机关追究的情况及说明 |  |  |  |  |  |

3）中小企业声明函。

中小企业声明函

______________________：

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司参加     单位名称  的项目名称 的采购活动，提供的服务全部由符合政策要求的中小企业承接，相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）具体情况如下：

1、标的名称 为_属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为_（企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于：中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（单位盖章）

日期：     年    月   日

注:

1、不同行业的中小微企业划分标准以工信部、国家统计局、国家发改委、财政部《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）为准。

2、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可以不填报。

3、本项目所属行业：其他未列明行业。

4）残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部  民政部  中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

第四章、采购文件要求

一、磋商项目：

项目编号：JSZC-320508-CYLY-C2025-0017

项目名称：2025-2026年绿化养护第三方巡查服务项目

二、采购内容及项目要求：

（一）项目人员要求：

1、委托第三方测评机构进行测评。

2、现场体检组人员8名（含项目负责人），必须为成交单位在职人员，并依法缴纳社保，具有一定的计算机操作能力，对采购单位提出的整改单以及12345、数字城管、寒山闻钟等投诉建议，能够在10分钟内接单，规定时间内处理并回复。

所有人员必须是本项目的专职人员，不得在其他项目兼职，要求的人员数量为每天在岗人数。投入本项目的人员必须与响应文件的人员相符。成交单位项目组成员如在上班期间或上下班途中出现安全事件，由成交单位负责。

注：以上人员要求为实质性响应条件，不满足条件视为响应文件未实质性响应。

（二）服务要求：

1、依据《2025-2026年姑苏区区管绿地物业服务采购文件》、《2025-2026年姑苏区区管绿化养护考核办法》、《2025-2026年姑苏区区管绿化养护考核细则》，第三方服务单位对考核地块进行日常测评，针对服务过程中发现的问题在姑苏区绿地管理平台上协助业主单位发布整改单，要求养护单位整改，对整改结果进行测评并出具报告。要求第三方服务单位每月须对服务范围内每个养护地块进行不少于2次测评，每月每个地块整改意见单数量不得少于3张，每月整改建议单总量不得少于3000张。

2、所有工作人员在工作日必须每天出勤,法定节假日、双休日须安排四人进行值班，出勤与值班均以在姑苏区绿地管理平台上签到为准，未打卡按缺勤处理。每月每人出勤次数不得低于22天。

3、配合采购单位处理工单，确立一个工单处理人，接收由采购单位下发的工单并确认是否属于采购单位权属范围，如属于，则第三方服务单位需要联系养护范围负责人进行处理并跟踪处理结果。

4、要求第三方服务单位参加采购单位每月组织的养护例会，并且每月须提交工作月报。

5、要求第三方服务单位根据采购方要求完成养护合同内的测评及暂列金项目过程管理服务。

（三）设备要求：

本项目要求所以工作人员各配备可拍照智能手机1台，巡视汽车1辆（轿车或suv），电动车2辆（巡查专用）。

（四）台账资料要求：

1、第三方服务人员负责协助绿化管理站工作人员对区管绿地养护、物业单位、摆花单位的各类台账资料进行收集、测评等工作，包括各标段每月工作计划、工作总结、专项台账等，

2、第三方服务单位须每日填报工作日志,内容包括当天发单数、发单类型占比汇总表、测评路段、总结分析等。

3、第三方服务单位须每月5号前上交上月第三方测评服务工作台账（月报），内容包括工作日志、工作计划、工作总结等。

4、合同签订7日内，将根据现场实际编制的有针对性的工作计划书（包括：绿化养护监管日常测评计划、人员安排、设备配备及项目负责人督查工作措施、质量目标等）报于采购单位。

（五）考核要求:

采购单位按月对成交单位进行考核，具体如下：

1、成交单位每月在姑苏区绿地管理平台上协助业主单位发布整改单须满足招标要求。整改单数量达到或超过要求的，不扣费；达到100%-90%（含）的，扣3000元；90%-80%（含），扣6000元；80%-70%以下的，扣10000元；70%以下的，扣20000元。

2、成交单位所有工作人员出勤需在养护管理平台上打卡，每人每月须出勤22天及以上，出勤未达标按300元/天/人次扣费。周末及节假日须按采购要求值班，未按要求安排值班的按500元/天/人次扣费。

3、成交单位须按要求对整改单进行测评，若养护单位未整改到位应及时回退并要求再次整改。采购单位每月进行抽查，如发现养护单位未整改到位而该整改建议单已结案，按200元/张进行扣费。成交单位弄虚作假，出现将之前的整改单重复发送等情况的，按200元/张进行扣费。

4、成交单位须按采购要求每月提交各类台账资料，未提交或提交滞后的，按1000元/类进行扣费。

5、成交单位工作人员发生勾结或敲诈养护单位、物业单位、摆花单位、收受礼金等情况的，经采购方核实，发现一次扣款10000元。

6、项目组成员须与响应文件一致，成交后经采购方审核，未经采购方同意，擅自更换项目组成员的，发现一次按3000元/次扣款。采购方根据现场工作的测评情况要求成交单位更换项目组成员，成交单位须无条件服从，不予以更换或不配合的每次按3000元/次扣款。

7、成交单位须按采购方要求参加养护例会，无故缺席，每次扣2000元/人，迟到每次扣500元/人。

8、成交单位未按采购方要求完成相应工作或未在规定时间内完成，经查实，扣1000元/次。

9、成交单位因工作疏漏或不当被媒体或相关部门曝光、通报批评、警告、罚款等，扣款5000元/次。

10、整治暂列金项目管理过程中，第三方确认的资料中，个别资料出现明显错误或与现场不符的扣3000元/次。

11、整治暂列金项目管理过程中，因第三方原因导致申报、施工、结算等过程滞后的，经查实，扣2000元/次。

12、成交单位未做到全覆盖测评，绿地管理出现严重失管情况，成交单位未及时发现或未及时上报，扣款5000元/次。

（六）其他要求:

1、第三方服务单位所有人员的更换必须提前一周通知采购单位，在得到采购单位的书面认可后方可更换，并且第三方服务单位调换的人员资格不得低于被调换人员的资格。未经采购单位同意调换本合同组成人员的，视为第三方服务单位的违约行为。采购单位可视第三方服务单位的违约状况，有权决定是否解除本合同，并要求第三方服务单位赔偿采购单位所有的直接或间接损失。

2、采购单位有权根据现场工作的测评情况，提出更换项目负责人或其他第三方测评工作人员的要求，第三方服务单位必须服从，否则按第三方服务单位擅自调换第三方测评工作人员的违约情况处理。

3、第三方服务单位须公开、公平、公正的做好日常绿化监管工作，如发生徇私舞弊及违反廉政规定的行为，情节严重的，清退出场，并由第三方服务单位承担相应的经济责任，直至解除本合同。

4、第三方服务单位工作人员确保工作时间内通讯畅通，如遇突发情况如防台、防洪、防汛、抗旱、迎检、110联动等应急情况，如超出工作时间也应当及时现场测评、处置。

5、第三方服务单位须配合采购单位完成采购单位布置的临时性任务及指令性工作。

6、采购单位保留对测评办法及测评细则修改的权利，第三方服务单位需无条件遵守。

三、综合说明：

1、质量要求：应能保证所提供的服务涉及到的知识产权是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为需方的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任均由供方承担。

2、磋商采购文件以中文资料为准，磋商响应文件和磋商采购文件是合同的不可分割的部分。

3、根据《关于贯彻执行绿色采购、促进残疾人就业和支持监狱企业发展有关政策的通知（苏财购〔2019〕10号）》的通知规定。

4、根据苏州市财政局《关于进一步做好政府采购正常贯彻执行工作的通知》（苏财购（2017）10号）文件的规定；

5、根据《转发省财政厅关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购〔2020〕42号）的通知规定执行。

6、无论成交与否，采购单位不承担磋商响应单位的任何费用，所有磋商响应文件均不退。

- 7、凡涉及磋商采购文件的补充说明和修改，均以苏州政府采购网上发布的通知为准。

- 第五章、合同主要条款及格式

甲方：

联系人：

联系电话：

乙方：

联系人：

联系电话：

根据甲方申请并财政局核准2025-2026年绿化养护第三方巡查服务项目的政府采购计划，依据甲方委托苏州铖溢林建设工程管理有限公司进行本项目政府采购JSZC-320508-CYLY-C2025-0017的成交结果，确定乙方为本次成交供应商，现依照采购文件、乙方的响应文件及相关文件的内容，签订本合同书。

一、合同内容

1、合同范围：                   项目，具体采购需求详见采购文件第四章；

2、服务地点：甲方指定地点。

3、服务期限：1年，2025年6月-2026年7月底。

4、下列文件为本合同不可分割部分，与本合同具有同等效力，构成本合同的文件可视为是能互相说明的，如果合同文件存在歧义或不一致，则根据如下优先次序来判断：

① 成交通知书；

② 乙方的响应文件；

③ 乙方在招投标过程中所作的其它承诺、声明、书面澄清等；

④ 采购文件及其附件；

⑤ 合同附件；

以上与本合同具有同等法律效力；如上述文件与本合同内容存在冲突的，双方认可按照本合同约定内容执行。

二、合同价格与支付

1、本次的合同总金额为人民币          元（￥：        ），包括但不限于人工费、通迅费、交通费、资料费、调查费、报告及编制费（含印刷费）、咨询费、后续服务费、代理服务费、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，乙方所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

2、付款步骤:

2.1合同签订后，支付合同金额30%的预付款。

在签订合同时，乙方明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，甲方可不适用上述关于预付款的规定。具体实施要求按苏财购【2020】52号：一、建立政府采购资金预付款制度的相关规定。

2.2根据成交价格，按采购实际周期折算成单月服务费用基数。当月实际服务费用=单月服务费用基数-当月实际扣除费用。

2.3根据考核情况及提交的测评报告按季度（每三个月）核发服务经费。

3、支付方式：数字人民币支付。（根据财力情况，在财政资金不足的情况下，可适当降低付款额度，具体按规定再协商处置。）

4、采购合同履行验收报告（验收完成后提供）。

5、验收标准：

5.1甲方成立验收小组，在项目服务期满20个工作日内组织履约验收工作，按采购文件、供应商响应文件承诺、采购合同以及国家和地方关于第三方巡查的相关技术标准、规范为依据开展验收工作。

三、权利和义务：

（一）甲方：

1、根据甲方管理要求，对乙方提供的服务及履行本合同情况实行考核。

2、甲方有义务在适当的范围内公开考核结果。

（二）乙方：

1、乙方认真履行甲方委托服务的开展。

2、乙方在运作中确保服务安全和用工安全，对纠纷矛盾自主处理。

3、服务人员的行为规范必须同时严格遵守甲方相关的规章制度、服务管理制度。

4、接受并主动配合甲方及行业管理部门的检查。

5、乙方不得随意更换项目人员，更换人员必须通过书面说明原因，同时通过甲方的同意认可。

四、违约责任

1、违约责任

合同一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

2、甲方违约责任

在合同生效后，甲方无合理理由要求解除合同的，应向乙方支付已完工作量对应价款之30%的违约金，违约金不足以补偿损失的，乙方有权要求甲方补足。

3、乙方违约责任

乙方不能履行合同从而影响甲方按期实施的，甲方有权解除合同，乙方向甲方支付已完工作量对应价款之30%的违约金，违约金不足以补偿损失的甲方有权要求乙方补足。

五、合同生效及其它

合同经采购双方代表签字、加盖公章（或合同章）后即生效。合同须经网上公示。

本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

六、不可抗力

1、因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方延迟履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

2、合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。

七、合同的解除

1、合同的解除

（1）有下列情形之一，合同一方可以解除合同：

① 因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；

② 因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同；

（2）有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方以主张解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。

八、争议的解决

甲乙双方因合同发生争议，应在招标机构的主持下进行调解，协商不成，任何一方可以向苏州市姑苏区人民法院起诉。

九、附则

1、本合同一式柒份，甲、乙双方各执贰份，采购代理机构贰份，政府采购监管机构壹份。

2、本合同文件使用中文书写、解释和说明。

3、本合同履行过程中产生的纪要、协议以及成交通知书、投标书和招标文件为本合同的附件，与合同具有同等效力。

4、未尽事宜：本合同未尽事宜应按照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》之规定解释。

（以下无正文）

甲方（盖章）：                          乙方（盖章）：

法定（授权）代表人（签章）：            法定（授权）代表人（签章）：

日期：   年   月   日                   日期：   年   月   日

廉政责任书

甲方：

乙方：

为加强廉政建设，规范在该项目服务过程中甲乙双方的行为，防止谋取不正当利益的违法违纪现象的发生，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关的法律法规和廉政建设的有关规定，订立本廉政责任书。

一、双方责任

1.1甲方、乙方双方应严格遵守国家法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。

1.2甲方、乙方双方应严格执行采购合同文件，履行合同规定的义务。

1.3甲方、乙方双方在各项活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则 (除法律法规另有规定者外)，不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反该项目管理的规章制度。

1.4合同一方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，其他各方应及时提醒该方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

1.5本合同任何一方发现合同相关方在业务活动中有不廉洁行为的，有权要求有及时提醒对方及时进行纠正的权利和义务。

二、甲方义务

甲方或的领导和从事该项目的工作人员，在项目服务的事前、事中、事后应遵守以下规定：

2.1不得向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

2.2不得在乙方和相关单位报销任何应由发包人或个人支付的费用。

2.3不得要求、暗示或接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。

2.4不得参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请、健身、娱乐等活动。

2.5不得向乙方和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方、采购合同有关的业务活动；不得以任何理由要求乙方和相关单位使用某种产品、材料和设备。

2.6甲方、工作人员应要秉公办事，不得准营私舞弊，不得准利用职权从事各种个人有偿中介活动和安排个人服务人员。

三、乙方的义务

乙方应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行政府采购的有关方针、政策，执行相关标准，并遵守以下规定：

3.1不得以任何理由向甲方、及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。

3.2不得以任何理由为甲方、和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

3.3不得接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。

3.4不得以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

四、违约责任

4.1甲方、及其工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，依据有关法律、法规给予处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方造成经济损失的，应予以赔偿。

4.2乙方及其工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，依据有关法律法规处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方造成经济损失的，应赔偿一切直接、间接损失。

4.3本责任书作为采购合同的组成部分，与采购合同具有同等法律效力。经双方法定代表人或授权代表人签字盖章后立即生效。

五、责任书有效期

本责任书的有效期为双方签署之日起至该项目履约验收合格时止。

六、责任书份数

本责任书一式肆份，甲方、乙方各执贰份，具有同等法律效力。

甲方：(公章)                           乙方：(公章)

地址：                                 地址：

法定代表人或                           其法定代表人或其

委托代理人：     (签字)                委托代理人：      (签字)

电话：                                 电话：

传真：                                 传真：

电子邮箱：                             电子邮箱：

开户银行：                             开户银行：

账号：                                 账号：

邮政编码：                             邮政编码：

第六章、评审方法、评分标准

一、评审办法：

1、本次磋商采用综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审综合得分最高的供应商为成交供应商的评审方法。采购人授权磋商小组直接确定成交供应商。

2、磋商小组各成员审查每份响应文件是否实质响应了磋商文件的要求，未实质性响应的响应文件将按无效文件处理。

3、磋商小组各成员应当独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分（计算结果均四舍五入保留两位小数）。

4、如出现评审总得分最高的磋商供应商有两个或两个以上的，以磋商报价较低者优先作为成交供应商，如果磋商报价也相同的，则由评审小组织以抽签方式确定成交供应商。

二、评分标准：

(一)价格分：最高为10分

价格分统一采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低（未超采购预算及最高限价）的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分（10分）。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×10%×100，小数点后保留两位

（二）技术分（90分）

1.总体服务方案：9分

对响应单位提交的响应总体服务方案、检查考核流程的合理性、完整性，以及实施计划的安排的科学性、针对性等进行评价。

方案描述详细、科学合理、可操作性高的，得9分；方案描述比较详细、合理性较好、可操作性较高的，得7分；方案描述笼统、合理性一般、基本可操作的，得5分；未提供方案的不得分，最高9分。

2.质量保证措施方案：8分

针对本项目提供质量保证措施方案科学合理，可操作性强的，得8分；针对本项目提供质量保证措施方案较为科学合理，可操作性较强的，得6分；方案科学性，可操作性一般的，得4分；未提供方案的不得分，最高8分。

3.巡查人员安全性保障方案：8分

提供方案中的巡查人员安全保障方案，方案描述详细、科学合理、可操作性高的，得8分；方案描述比较详细、合理性较好、可操作性较高的，得6分；方案描述笼统、合理性一般、基本可操作的，得4分；未提供方案的不得分，最高8分。

4、绿化日常巡查方案：8分

方案描述详细、科学合理、可操作性高的，得8分；方案描述比较详细、合理性较好、可操作性较高的，得6分；方案描述笼统、合理性一般、基本可操作的，得4分；未提供方案的不得分，最高8分。

5、绿化专项检查方案：8分

方案描述详细、科学合理、可操作性高的，得8分；方案描述比较详细、合理性较好、可操作性较高的，得6分；方案描述笼统、合理性一般、基本可操作的，得4分；未提供方案的不得分，最高8分。

6、整改单核实检查方案：8分

方案描述详细、科学合理、可操作性高的，得8分；方案描述比较详细、合理性较好、可操作性较高的，得6分；方案描述笼统、合理性一般、基本可操作的，得4分；未提供方案的不得分，最高8分。

7、响应单位在服务方案中能为被考核单位提出合理的养护建议及问题整改意见：8分

方案描述详细、科学合理、可操作性高的，得8分；方案描述比较详细、合理性较好、可操作性较高的，得6分；方案描述笼统、合理性一般、基本可操作的，得4分；未提供方案的不得分，最高8分。

8.自我评价机制方案：8分

建立自我评价机制，对自身的技术服务方案、考核流程、考核计划、工作制度和工作程序等开展评价，为采购人提供科学合理且有针对性的考核工作建议，每三个月需提供一份考核工作现状分析及下阶段工作建议。

评价机制科学合理、可操作性强的，得8分；评价机制基本合理、可操作性一般的，得6分，评价机制合理性较差、可操作性较差的，得4分；未提供不得分，最高8分。

9.项目负责人具有中级及以上职称（职称证书专业为园林绿化或风景园林专业或市政专业）的，得3分。

注：以上人员需提供相关证书等材料复印件并加盖公章，同时需提供供应商为其缴纳最近一期的社保证明等材料，否则不得分。

10.项目组成员：16分

10.1项目组成员中具备中级及以上职称（（职称证书专业为园林绿化或风景园林专业或市政专业））的，每个得4分，本项最高得8分。

10.2项目组成员中具有注册在本单位的《中华人民共和国注册安全工程师执业证》的，每个得4分，本项最高得8分。

注：以上人员需提供相关证书等材料复印件并加盖公章，同时需提供供应商为其缴纳最近一期的社保证明等材料，否则不得分。

11.响应单位具有有效期内的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，提供一个的，得2分，最高得6分。

（响应文件中提供相关证书复印件或该证书在中国国家认证认可监督管理委员会网http://www.cnca.gov.cn/上查询的页面截图，未提供不得分）

三、政府采购政策：

1、针对中小型企业、残疾人福利企业和监狱企业的评审：

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购〔2020〕52号）及《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购〔2022〕16号）的有关规定。

本项目为专门面向中小企业采购的项目，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

2、依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

3、中小企业参加政府采购活动，应当出具《政府采购促进中小企业发展管理办法》附件规定《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

4、若供应商提供的《中小企业声明函》为虚假声明则视同提供虚假材料，按政府采购相关规定处理并报请政府监管部门给予行政处罚。

5、根据政府采购法及相关法规，以及苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购（2017）11号）文件的规定，将对供应商进行信用查询，凡经评审小组确认不符合政府采购相关法律法规规定的，将拒绝其参与政府采购活动。

（1）查询时间：投标文件递交截止时间。

（2）查询渠道：统一登录苏州市政府采购网的“供应商信用查询”系统查询供应商的信用记录。苏州市政府采购网“供应商信用查询”系统实时提供来自中国政府采购网、信用中国、信用江苏、诚信苏州网站的相关主体信用记录。

（3）查询证据留存方式：对存在失信信息的供应商，评审小组应填写《苏州市级政府采购供应商失信信息确认函》，由失信供应商应签名确认。同时，采购代理机构工作人员应根据评审小组确认的失信信息，登陆到来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

（4）信用记录使用规则：评审小组在对供应商进行资格性审查时，应根据查询结果对供应商的不良信用记录逐项甄别确认。

（全文完）