竞争性磋商文件

项目名称：江苏省委组织部门户网站整合升级采购项目

项目编号：JSZC-320000-SCZX-C2025-0538

江苏省政府采购中心

2025年10月

目  录

第一章  磋商邀请	3

第二章  供应商须知	7

第三章  合同文本	19

第四章  采购需求	23

第五章  评审方法与评审标准	54

第六章  响应文件格式	61

# 第一章  磋商邀请

受中共江苏省委组织部（机关）委托，江苏省政府采购中心就江苏省委组织部门户网站整合升级采购项目(JSZC-320000-SCZX-C2025-0538)进行竞争性磋商采购，欢迎符合条件的供应商参加磋商。

项目概况

江苏省委组织部门户网站整合升级采购竞争性磋商项目的潜在供应商可在“江苏政府采购网”自行免费下载磋商文件，并于2025年 10 月  28  日  9  点   30 分（北京时间）前递交响应文件。

### 一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320000-SCZX-C2025-0538

2.项目名称：江苏省委组织部门户网站整合升级采购项目

3.预算金额

| 采购包号 | 预算金额（人民币：万元） |
| --- | --- |
| 1 | 96.68 |

4.采购需求（简介）：落实江苏省委省政府“一部门一系统”要求，对江苏省委组织部门户网站、江苏先锋网、12380举报网等进行整合升级，全面使用国产化技术和产品，建成集政策发布、信息公开、宣传交流等功能于一体的对外宣传服务门户网站，推动管理服务有机融合、内外网数据有序贯通、系统安全有效管控，进一步提升组织工作数字化水平。

（详细内容见本磋商文件第四章）

5.合同履行期限：自合同签订后2个月。

### 二、申请人的资格要求

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

1.2上一年度的财务状况报告（成立不满一年无需提供）；

1.3依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；

1.4具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，不存在被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录情形。（响应文件中无需提供证明材料）

3. 落实政府采购政策需满足的资格要求：无专门面向中小微型企业采购。残疾人福利性单位、监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。（供应商按要求填写并提供《中小微企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》，或提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。）

4.联合体参与磋商

| 采购包号 | 是否接受联合体参与磋商 （是/否） | 该采购包中联合体成员数量上限 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 否 | / |

（二）本项目的特定资格要求

| 采购包号 | 特定资格要求 |
| --- | --- |
| 1 | 无 |

### 三、获取磋商文件

1.时间：自磋商文件公告发布之日起5个工作日。

2.方式：在“江苏政府采购网”自行免费下载磋商文件。

### 四、提交响应文件截止时间、开启时间及地点

1.2025年10月 28 日  9  点  30  分（北京时间）。

2.地点：“苏采云”政府采购交易系统。

### 五、公告期限

磋商公告期限为自本公告发布之日起3个工作日，磋商文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

### 六、其他补充事宜

无

### 七、本次磋商联系方式

1.采购人信息

名 称：江苏省委组织部

地  址：南京市北京西路70号

联 系 人：郭胡正阳

联系方式：025-83393836

2.江苏省政府采购中心信息

地　  址：  南京市汉中门大街145号省政务中心二期3楼南区

联 系 人：       唐雪菲   徐晨义

联系方式：  　　025-83668562  83668521

### 八、其他

1.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统C A数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心C A和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

领取CA和办理电子签章（请至南京汉中门大街145号江苏省政务服务中心二期三楼大厅CA办理窗口办理，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子响应文件。供应商也可前往“江苏政务服务网”（www.jszwfw.gov.cn），“一企来办”专栏下“政府采购”模块详细了解关于CA办理、标书制作、开标投标指引等事宜。

如果“江苏政府采购网”（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）信息与“江苏政务服务网” （www.jszwfw.gov.cn），“一企来办”专栏下“政府采购”模块中信息不一致，以“江苏政府采购网”信息为准。

2. 有关本次磋商的事项若存在变动或修改，敬请及时关注江苏省政府采购中心在“江苏政府采购网”发布的更正公告。

3. 本次磋商不收取磋商保证金。

# 第二章  供应商须知

### 一、总则

#### 1、采购方式

1.1 本次政府采购活动采取竞争性磋商(以下简称磋商)方式，本磋商文件仅适用于磋商公告中所述项目。

#### 2、合格的供应商

2.1满足磋商公告中供应商资格要求的规定。

2.2 满足本磋商文件实质性要求的规定。

#### 3、适用法律

3.1 本次磋商及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

#### 4、磋商费用

4.1供应商应自行承担所有与参加本次磋商有关的费用，无论磋商过程中的做法和结果如何，江苏省政府采购中心（以下简称采购中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次磋商采购中心和采购人不收取标书工本费与成交服务费。

#### 5、磋商文件的约束力

5.1供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本磋商文件的规定和约束。

### 二、磋商文件

#### 6、磋商文件构成

6.1磋商文件由以下部分组成：

（1）磋商邀请

（2）供应商须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评审方法与评审标准

（6）响应文件格式

请仔细检查磋商文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购中心联系解决。

6.2供应商应认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按磋商文件要求和规定编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对磋商文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。

#### 7、磋商文件的澄清和修改

7.1 在响应文件提交截止时间前，采购中心可以对磋商文件进行澄清和修改, 澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购中心将在提交首次响应文件截止时间至少5日前，在“江苏政府采购网”上发布书面更正公告形式通知所有获取磋商文件的供应商, 更正公告内容将作为磋商文件的组成部分，并对供应商具有约束力。不足5日的，采购中心将顺延提交首次响应文件截止时间。

7.2采购中心可以视采购项目的具体情况，组织供应商进行现场考察或召开磋商前答疑会，但不单独或分别组织只有一个供应商参加的现场考察和答疑会。

### 三、响应文件的编制

#### 8、响应文件的语言及度量衡单位

8.1供应商提交的响应文件以及供应商与采购中心就有关磋商的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

8.2 除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

#### 9、响应文件构成

9.1供应商编写的响应文件应包括资格证明文件、实质性要求响应及偏离表、分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、磋商响应函等部分。

9.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的磋商文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的磋商文件为准。

#### 10、证明磋商响应标的符合磋商文件规定的文件

10.1供应商应按照磋商文件要求提交证明文件，证明其及磋商响应标的符合磋商文件规定。

10.2磋商文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

#### 11、分项报价表

11.1供应商应按照磋商文件规定格式填报分项报价表。

11.2磋商货币。响应文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。磋商文件中另有规定的按规定执行。

#### 12、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

12.1供应商需对磋商文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

12.2供应商需按照磋商文件要求，在响应文件中提供与技术要求和商务要求相关的证明材料。

#### 13、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

13.1供应商需根据磋商文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

13.2供应商需根据磋商文件要求提供培训计划。

13.3供应商需根据磋商文件要求提供磋商响应标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

#### 14、磋商响应函

14.1供应商应按照磋商文件中提供的格式完整、正确填写磋商响应函。

#### 15、磋商有效期

15.1磋商有效期为采购中心规定的提交响应文件截止之日后六十（60）天。磋商有效期比规定短的将被视为非实质性响应磋商文件而予以拒绝。

#### 16、磋商有效期的延长

16.1在特殊情况下，采购中心于原磋商有效期满之前，可向供应商提出延长磋商有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝采购中心的这一要求而放弃磋商，同意延长磋商有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。受磋商有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

### 四、响应文件的递交

#### 17、电子磋商响应文件的递交

17.1供应商应当按照《操作手册》规定，在提交响应文件截止时间前制作并上传电子响应文件。

#### 18、提交响应文件截止时间

18.1供应商上传电子响应文件的时间不得迟于磋商公告中规定的提交响应文件截止时间。

供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功的按照本磋商文件第二章第25.3.2条规定做无效响应处理。

18.2 采购中心可以按照规定，通过修改磋商文件酌情延长提交响应文件截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

#### 19、响应文件的拒收

19.1 采购中心拒绝接收在其规定的提交响应文件截止时间后上传的任何电子响应文件。

#### 20、响应文件的撤回和修改

20.1响应文件的撤回

20.1.1 电子响应文件的撤回

供应商可在提交响应文件截止时间前，撤回其电子响应文件，具体操作方法见《操作手册》。

20.1.2供应商撤回电子响应文件，则认为其不再参与本项目磋商活动。

20.2响应文件的修改

供应商可在提交响应文件截止时间前，对其电子响应文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.3 在提交响应文件截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件作任何修改。

20.4 在提交响应文件截止时间至磋商文件中规定的磋商有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件。

### 五、响应文件的解密与评审

#### 21、响应文件解密

21.1供应商应当按照《操作手册》规定，在苏采云系统规定的时间内对磋商响应文件进行解密。

#### 22、磋商小组

22.1采购中心将组织磋商小组对响应文件进行评审。磋商小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.2磋商小组独立工作，负责评审所有响应文件并确定成交侯选人。

#### 23、评审过程的保密与公正

23.1磋商小组、采购人和采购中心工作人员、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

23.2在评审过程中，供应商不得以任何行为影响磋商评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。

23.3在项目评审期间，采购中心将设专门人员与供应商联系。

23.4 采购中心和磋商小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。

#### 24、评审过程中的的澄清

24.1项目评审期间，磋商小组有权要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

磋商小组并非对每个供应商都作澄清要求。

24.2需要供应商进行澄清、说明和更正的，磋商小组将通过苏采云系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和更正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

24.3 接到磋商小组澄清、说明和更正要求的供应商如未按规定做出澄清、说明和 更正，其风险由供应商自行承担。

#### 25、对响应文件的审查

25.1响应文件审查分为资格审查和符合性审查。

25.1.1 资格审查：由磋商小组依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备参加磋商的资格。

磋商小组在进行资格审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备磋商资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

25.1.2 符合性审查：依据磋商文件的规定，由磋商小组从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

25.1.3 未通过资格审查或符合性审查的供应商，磋商小组将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，磋商小组将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

25.2在详细评审之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了磋商文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与磋商文件要求的条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。

所谓重大偏离或保留是指与磋商文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与磋商文件不一致，而且限制了合同中买方和采购中心的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离由磋商小组按照少数服从多数的原则认定。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3未实质性响应磋商文件的情形

25.3.1供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子响应文件的。

25.3.2供应商未按照磋商文件要求上传电子响应文件的。

25.3.3供应商同一采购包提交两个（含两个）以上不同的响应文件或者最后报价的。

25.3.4供应商不具备磋商文件中规定资格要求的。

25.3.5供应商的最后报价超过了采购预算。

25.3.6不符合磋商文件中规定的实质性要求的（本磋商文件中斜体且有下划线部分或加*号条款为实质性要求）。

25.3.7供应商被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

25.3.8 响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。

25.3.9响应文件未按照磋商文件要求加盖CA电子公章的。

25.4未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理。

25.5如果响应文件实质上没有响应磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其成为实质性响应的文件。

25.6供应商在项目评审全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与采购中心及磋商小组联系。

#### 26、磋商程序及评审方法和评审标准

26.1磋商程序

26.1.1对于通过资格审查和符合性审查的供应商，磋商小组将集中与单一供应商分别进行磋商。磋商小组通过苏采云系统向供应商发布“磋商函”，供应商应当按照要求在苏采云系统提交“磋商响应函”并加盖CA电子公章。

在磋商过程中，磋商小组可能根据磋商文件和磋商情况实质性变动的内容有：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将在苏采云系统中通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在苏采云系统中重新提交响应文件，并加盖CA电子公章。

26.1.2磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将在苏采云系统向所有实质性响应的供应商发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，在苏采云系统中向其发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求其在规定时间内提交最后报价。

最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购竞争性磋商采购方式理暂行办法》第三条第一款第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

26.1.3供应商未在磋商小组规定的时间内在苏采云系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖CA电子公章,否则视为未提交最后报价。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在苏采云系统中提交“退出磋商函”并加盖CA电子公章。

26.1.4 异常低价响应审查

26.1.4.1 供应商最后报价出现下列情形之一的，磋商小组应当启动异常低价响应审查程序：

（1）供应商最后报价低于采购项目预算50%的，即最后报价＜采购项目预算×50%；

（2）响应报价低于采购项目最高限价45%的，即响应报价＜采购项目最高限价×45%；

（3）磋商小组认定的供应商最后报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

26.1.4.2启动异常低价响应审查后，磋商小组应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明材料及相关证明材料，对最后报价作出解释，由磋商小组结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。响应供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

26.2 评审方法和评审标准

26.2.1评审方法。经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

本磋商文件所述综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。评审时，磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

26.2.2评审标准

见本磋商文件第五章规定。

26.3采购活动终止的情况

出现下列情形之一的，本次竞争性磋商采购活动将被终止：

26.3.1因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的。

26.3.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.3.3除本磋商文件第二章第26.1.2条第三款规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者最后报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

26.3.4在苏采云系统规定时间内成功解密电子响应文件的供应商不足3家的。

### 六、成交

#### 27、确定成交单位

27.1磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。符合本磋商文件第二章第26.1.2条情形的，可以推荐2名成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

27.2采购人从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。采购人确定成交供应商后，采购中心将在“江苏政府采购网”发布成交结果公告，公告期限为1个工作日。

27.3若有充分证据证明，成交供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：

27.3.1提供虚假材料谋取成交的。

27.3.2与评审专家、采购人、其他供应商或者采购中心工作人员恶意串通的。

27.3.3向评审专家、采购人或采购中心工作人员行贿或者提供其他不正当利益的。

27.3.4恶意竞争，最后报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。

27.3.5不满足本磋商文件规定的实质性要求，但在评审过程中又未被磋商小组发现的。

27.3.6成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同或者未按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同的。

27.3.7将政府采购合同转包的。

#### 28、质疑处理

28.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

28.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向采购中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

28.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日。
　　28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。
　　28.2.3对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

28.3质疑函必须按照本磋商文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加磋商，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

28.4 供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件、评审方法与评审标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向采购中心提出，由采购中心负责答复。

采购人及采购中心只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和采购中心不接受无快递运单号的快递）。

采购中心质疑接收部门为质疑处理科（快递运单上的收件人填写“质疑处理科”即可），联系地址：南京市汉中门大街145号省政务中心二期3楼南区3029室，联系电话：025-83668531。

采购人质疑接收人及联系方式见本磋商文件第一章。

28.5 以下情形的质疑不予受理

28.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

28.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

28.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

28.5.4 未参加磋商活动的供应商或在磋商活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

28.5.5供应商组成联合体参加磋商，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

28.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

#### 29、成交通知书

29.1成交结果确定后，采购中心将向成交供应商发出成交通知书。请成交供应商在成交结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载成交通知书。因系统存储空间有限，自成交结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载成交通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由成交供应商自行承担。

29.2成交通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

### 七、授予合同

#### 30. 签订合同

30.l成交供应商应当在成交通知书发出之日起三十日内，按照磋商文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

30.2磋商文件、成交供应商的响应文件及磋商过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.3 签订合同后，成交供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包形式履行合同,否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

#### 31、标的物的追加

31.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

#### 32、政府采购履约资金扶持政策

成交供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

# 第三章  合同文本

项目名称： 江苏省委组织部门户网站整合升级项目

项目编号：JSZC-320000-SCZX-C2025-0538

采购包号：***

甲方：（买方/采购人）_________

乙方：（卖方/成交供应商）_________

甲、乙双方根据江苏省政府采购中心         项目竞争性磋商的结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：

1.2 标的质量：

1.3 标的数量（规模）：

1.4 履行时间（期限）：

1.5 履行地点：

1.6 履行方式：

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：____________________________________圆（_______________元）人民币或其他币种。

三、技术资料

3.1乙方应按磋商文件规定的时间向甲方提供与合同标的有关的技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同标的或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的合同标的的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 乙方交纳人民币_________元作为本合同的履约保证金。（不得超过合同金额的10%）

6.2合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。

6.2.1履约保证金退还方式：***

6.2.2履约保证金退还时间：***

6.2.3履约保证金退还条件：***

6.2.4履约保证金不予退还的情形：***

七、合同转包或分包

7.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同。

八、合同款项支付

8.1合同款项的支付方式及进度安排

8.1.1预付款  支付时间：合同签订后***工作日内，预付款支付比例：合同金额的**%。

8.1.2尾款  支付时间：采购人收到发票后10个工作日内，尾款支付比例：合同金额的**%。

九、税费

9.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、项目验收

10.1 甲方依法组织履约验收工作。

10.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

10.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

10.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

10.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

10.6 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

十一、违约责任

11.1甲方无正当理由拒绝接受乙方提供的合同标的的，甲方向乙方偿付拒绝接受合同价款总值    的违约金。

11.2 甲方无故逾期验收和办理合同款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额    每日向乙方支付违约金。

11.3 乙方逾期交付合同标的的，乙方应按逾期交付合同总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交付合同标的的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交付合同标的或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同价款总额     的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

11.4 乙方交付合同标的的标准不符合合同规定及磋商文件规定标准的，甲方有权拒绝接受合同标的，并可单方面解除合同。

十二、不可抗力事件处理

12.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响 期相同。

12.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

12.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十三、解决争议的方法

13.1双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成，由甲方住所地人民法院管辖。

十四、合同生效及其它

13.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

13.2本合同未尽事宜，遵照中华人民共和国现行法律法规有关条文执行。

13.3 本合同正本一式三份，具有同等法律效力，甲方、乙方及财政监管部门各执一份。

甲方：                        乙方：

地址：                        地址：

法定代表人或授权代表：        法定代表人或授权代表：

联系电话：                    联系电话：

签订日期：      年    月   日

# 第四章  采购需求

一、采购标的清单

| 采购包 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 江苏省委组织部门户网站整合升级采购项目 | 软件和信息技术服务业 |

二、技术要求

其中斜体且有下划线部分或加*号条款为实质性要求。

（一）建设目标

按照“一部门一系统”的建设原则，推动数字组工建设向外网拓展延伸，对江苏省委组织部互联网网站进行整合集成和升级改造。整合省委组织部门户网站、江苏先锋网、12380举报网等网站，打造江苏省委组织部统一的对外门户网站；深化拓展移动应用，强化移动端与桌面端高效协同，构建多端同源、便捷易用的移动服务体系；全面实施国产化改造，依托省政务云，建立自主可控的技术支撑体系，从底层保障网络和数据安全；夯实平台能力底座，为后续数字化建设积淀数据资源与技术能力，着力打造覆盖全面、体验优质、安全稳定的综合性服务平台。

（二）功能要求

核心功能需包括但不限于以下方面：

1.门户网站

新网站需整合重构省委组织部原门户网站、江苏先锋网、12380举报网等网站，对接微信小程序、公众号等移动端应用。以“提升用户体验”为原则，融合先进设计理念和表现手法，紧扣融合数据、拓展应用、创新服务主线，通过规范风格、配色、字体、视觉效果等要素，突出政治引领、简约大气、层次分明、界面友好，确保用户能快速获取所需信息，同时兼顾PC端与移动端特性，全面提升用户使用体验，彰显组织工作特点与服务效能。

1.1首页

主要包括全局导航、时政要闻、工作动态、通知公告、先锋E评、先锋视频、先锋集萃等功能栏目。首页及各下级页面均支持文字、图片、视频发布，提供字号调节、点击量统计、附件下载、移动端分享等功能。

1.2全局导航

全局导航包含“首页”“时政要闻”“工作动态”“政策法规”“在线学习”“在线服务”和全局搜索等链接，为用户提供全局总览式的跳转服务。

1.3图片新闻

以图片的方式在首页进行轮播展示，点击相应的图片，可查看新闻详情。

1.4时政要闻

展示平台发布的新闻，可对指定新闻进行首页置顶，点击任意一条，可查看新闻详情。

1.5工作动态

设立5个独立子栏目，分别涵盖组织建设、干部工作、人才工作、综合考核、公务员工作等内容，各栏目用于发布省内各级组织部门工作动态信息，支持标签页切换。

1.6通知公告

展示最新发布的通知公示信息列表，包括通知公示标题和发布日期，点击任一条通知公示，可查看详情。点击“更多”，可跳转至通知公告专栏列表页。

1.7宣传专栏

以专题图片轮播形式展示近期的宣传主题，点击跳转至专栏列表页。

1.8先锋E评

展示时下关键政策、新闻等分析和评论，点击更多可查看全部时评。

1.9先锋视频

呈现党员教育相关视频，可进行视频播放，可快速检索相应视频资源。

1.10先锋集萃

页面设置侧边栏，包含党员教育、培训示范、风采展示、“学习身边榜样”、“党课开讲啦”等5个子栏目。

1.10.1党员教育

展示党员教育宣传活动，按党员教育专题，以图文列表组合形式进行展示。

1.10.2培训示范

展示各类党员培训的先进经验、典型案例、优秀成果或示范性课程。以图文列表组合形式展示培训活动的图片报道、优秀学员讲师介绍、培训课程资料、培训经验总结文章等。

1.10.3风采展示

展示江苏优秀共产党员和先进基层党组织风采，以人物专栏形式呈现。

1.10.4“学习身边榜样”

营造“学榜样、见行动”的氛围，提供学习身边先进人物和事迹的多角度资源，包括摘录或链接关于“榜样”“学习”的重要讲话、理论文章等，提供思想指引；讲述具体榜样的先进事迹，形式可以是文章、访谈、短视频等；报道各地各单位开展的学习榜样相关活动情况；收集整理党员干部学习榜样后的感悟、反思和行动计划。

1.10.5“党课开讲啦”

展示“党课开讲啦”这一品牌活动的相关内容，包括活动信息、优秀党课资源等，具体内容包括：介绍“党课开讲啦”活动的背景、目的、流程等基本信息；发布活动进展、预告、评选结果等实时消息；集中展示优秀党课视频、讲稿、课件等资源，供党员干部学习；收集党员干部观看党课、参与活动后的学习心得和体会。

1.11政策法规

政策法规包括中央、中央组织部文件，省委、省政府文件，省委组织部文件等三个子栏目，可按需发布相关文件。

1.12全局搜索

提供搜索入口，帮助用户快速查找门户网站中所需的信息。

1.13在线学习

面向党员、干部、公务员提供综合性在线学习服务，展示党员、干部、公务员在线学习的入口，用户点击跳转到对应的系统，登录后即可访问相关功能。

1.14在线服务

在线服务页面，分类展示人才服务、党建服务、信访举报等，点击各服务卡片，登录后可进入具体的服务页面。

1.15信访举报

独立页面显示，导航栏分首页、反馈查询、政策法规、意见建议。

1.15.1举报首页

顶部显示“江苏‘12380’举报网站”标识，中间区域显示举报受理范围、举报工作介绍、注意事项等内容。用户可选择举报单位或者个人，可选择向省、市、区相关组织部门举报。根据举报须知内容，明确受理范围。

1.15.2举报详情

用户在此页面填写姓名、性别、所在单位、职务、身份证号、邮政编码、联系地址、所在地区、邮箱、联系电话等举报人信息。

用户举报个人，需要填写被举报人和举报人的相关信息，其中被举报人信息包括：姓名、级别、职务、所在单位、分类、所在地区、主要问题等相关内容信息。

用户举报单位，需要填写被举报单位和举报人的相关信息，其中被举报单位信息包括：被举报单位名称、单位级别、分类、所在地区、主要问题等相关内容信息。

举报提交前增加二次确认弹窗，举报成功后，自动生成受理编号和查询码，并可下载保存。支持系统自动验证举报信息完整性，提醒用户补充必要信息。

1.15.3反馈查询

用户在此输入查询码和验证码后，可查询举报受理情况。

1.15.4政策法规

发布信访举报有关政策文件。

1.15.5意见建议

用户可实名向江苏省委组织部信访举报工作反馈意见建议。

1.15.6域名解析

新网站建成后，原举报网域名解析依旧保留，输入www.js12380.gov.cn网址后直接跳转到新举报网首页。

2.微信小程序

聚焦移动端服务优化，包含“我要看”“我要办”“我要学”“我自己”四大核心模块，进行页面及功能设计。其中，“我要看”整合资讯资源，“我要办”提供便捷服务入口，“我要学”对接在线学习系统，“我自己”实现个人中心管理。通过与桌面端网站后台精准对接，实现稿件多端同源发布。

2.1“我要看”

“我要看”作为微信小程序的首页，聚焦用户需求，呈现用户关注内容，实现工作内容宣传和社会舆论引导。

2.1.1工作动态

分类设置子栏目，对应发布省内各级组织部门工作动态信息，展示工作动态的标题、发布时间、类型等。

2.1.2通知公示

展示通知公示信息，页面以列表形式进行设计。

2.1.3热点专题

展示专题报道宣传信息，页面以图文列表形式进行设计。

2.1.4先锋E评

展示时下关键政策、新闻等分析和评论，点击更多可查看全部时评。

2.1.5先锋视频

展示党员教育相关视频，可进行视频播放。

2.2“我要办”

面向党员、人才，提供一站式线上服务，包括党建服务、人才服务等功能板块。用户登录后，点击卡片，即可跳转功能办理页面，为后续功能扩展预留接口。

2.3“我要学”

面向党员、干部、公务员提供综合性在线学习入口，用户登录后即可访问相关功能，为后续功能扩展预留接口。

2.3.1干部在线学习

展示面向干部培训的相关视频课件资源。

2.3.2党员在线学习

提供面向党员在线学习的相关视频课件资源。

2.4“我自己”

用于用户登录，验证身份，完善个人信息。管理员登录后，可进行内容发布、修改和审批。

2.4.1登录、退出

提供登录退出功能。

2.4.2个人信息

提供个人信息维护功能，支持个人基本信息查看、个人信息补充完善。

2.4.3学习档案

提供个人学习档案管理功能，支持用户查看个人学习课程、档案学时统计等信息。

2.4.4内容管理

提供内容管理功能，支持审核人员对相关内容进行审核。

2.4.5消息通知

提供消息通知功能，包括待办事项提醒、系统信息推送、通知公告等。

2.4.6业务进度跟踪

展示办理业务的进度信息。

2.4.7党费缴纳

支持党员缴纳党费，系统需跟有关平台进行对接。

3.网站管理

围绕门户窗口网站的运维管理需求，构建业务管理平台，涵盖内容管理、信息发布、权限管理、视频资源管理、信访举报受理、调查征集、统计分析等功能模块，服务省市县三级组织部门，实现稿件统一管理、多端同源发布。

3.1内容管理

提供信息采编、栏目管理、模板编辑、权限控制、多端发布、数据统计等网站全生命周期过程中所需的各项功能服务，为网站运维提供有力支撑。

3.1.1 信息采编

从后台信息编辑到前台信息发布，支持全媒体数字内容采编，提供文件导入、一键转载、信息报送等多种采集方式，包括纯文本、图文、视频等内容。

（1）高级编辑器

提供类似于word、wps等办公软件的高级编辑器功能，支持插入图片、音视频、附件等，编辑完成后提供内容的一键排版，实现对首行缩进、字体字号、段落间距等按照预设样式自动调整。对于采用复制粘贴拷贝的信息内容，系统充分保留原有内容的风格样式，如表单样式等，有效避免因表单变形、内容错位等造成二次编辑的重复工作。

（2）信息导入

系统支持word、pdf、excel等格式文件的信息导入，导入前可对源文件进行敏感词替换、标题查重、HTML标签过滤等同步设置。

（3）信息模板

系统预设多类别的信息样式模板，用户可在标准化信息模板基础上直接编辑。

（4）基本属性设置

为信息内容做属性标识，包括编辑人、作者、来源、信息标签、内容属性、封面图片等，通过基本属性配置，为信息精细化分类管理提供参照维度。

（5）定时发布

针对信息发布时间，支持自定义设置，信息发布时间可按用户预设时间节点自动发布，已发布的信息可按用户预设时间节点自动下线。

（6）SEO属性

支持手动或自动提取信息内容中关键字及信息摘要，确保核心内容精准提取。

（7）文档纠错

自动校验识别信息内容中的错别字、敏感字词等，支持对检测出的错误内容进行一键替换，确保信息发布无误。

（8）历史版本回滚

系统实时记录用户操作痕迹，包括操作人、操作时间、操作设置等数据，差异化标识显示用户操作痕迹，提供历史版本回滚机制，支持用户还原历史版本。

（9）操作记录留痕可溯

系统可记录用户操作动作，包括操作时间、操作人、操作设置等信息，以明确用户权责划分，加强信息发布管理。

（10）信息审核发布

提供信息审核流程化管理，支持多步骤、多人员的复杂审核机制，并可根据网站各栏目自定义审核路径。支持在线预览功能，可实时模拟信息发布后页面显示效果。

3.1.2信息位置转移

支持用户将单条或多条信息位置从当前栏目转移至其他栏目下，且转移后信息内容及其相关属性设置均保持不变。

3.1.3信息归档管理

系统提供信息归档功能，支持通过水印或标记方式归档信息。归档后可查看信息的标题、归档类别、归档人、归档时间、所属栏目等，支持对归档信息的还原、预览和删除等操作。

3.1.4个人管理中心

以用户为中心，汇聚用户个人操作数据及专属素材，多维度展示用户操作行为，包括最近使用栏目、发布信息总数与数量分布、创建信息等内容。对用户在信息编辑环节删除的信息内容，自动流转至回收站进行集中管理，支持信息彻底删除、信息还原等。

3.1.5多类型栏目配置

系统栏目配置延续全媒体内容采编管理设计理念，基于标准的基础架构与应用系统技术，保证栏目易于管理、维护与扩展。

（1）多类型栏目支持

提供多种类型栏目建设，包括普通栏目、聚合栏目、链接栏目，丰富栏目的多样性。聚合栏目为其他栏目链接。

（2）栏目维护

支持用户将栏目信息统一合并至其他栏目下，合并后的栏目信息集中展现在新栏目下，且原栏目取消。支持用户将栏目及栏目信息统一合并至其他栏目下。通过基本属性配置，可完善栏目基本属性信息，如栏目名称、栏目类型、栏目链接、栏目说明、栏目logo等内容。

（3）栏目配置

对栏目下信息编辑环节所涉及的功能模块进行灵活设置，包括基础功能配置、信息编辑页配置、SEO配置、阅读权限配置等，用户可根据该栏目信息管理的实际所需对信息编辑任务进行自定义设定。

（4）栏目回收站

删除的栏目将统一归集至栏目回收站，栏目回收站可对其进行二次处理，包括清空或还原。

3.1.6智能化信息处理

利用智能化管理手段的专业性、有效性、精准性等优势，减轻信息编辑人员的压力，提升工作效率。

（1）智能打标

通过智能分词提取技术，基于政务标签库，为门户信息智能打标。

（2）智能纠错

支持错别字、敏感词等的智能校对，并将校对结果推送人工审核。

（3）历史留痕

信息编辑过程中每次保存结果自动存为历史版本，记录编辑过程中的每个操作，提供版本间对比及版本回滚。

（4）摘要提取

通过智能语义解析技术，自动提取文章关键词、摘要。

（5）关联推荐

内容间通过标签、关键词、相似度等进行智能关联。

（6）一键撤稿

对于前台已发布的信息内容，系统可按发稿人、作者、关键词等条件要素进行灵活筛选并一键撤稿。

（7）一键置灰

对于国家公祭日等特殊节日，系统可实现一键置灰网站页面，并支持自定义置灰时间设置。

（8）模板管理

支持网站进行多套系样式设置、并行、替换。

3.1.7高性能发布服务

（1）多渠道发布

系统支持一键多端同步（含PC端网站、微信小程序、公众号），发布后系统根据各平台特性自动完成个性化适配，实现数据同源、多端协同。

（2）发布监控维护

为保障发布的质量以及出现特殊情况时的快速处理，内容管理系统支持全链路分步监控，精准定位发布过程中的异常环节。完整记录发布历史数据，包括发布人、发布时间，发布用时等。提供发布失败问题查询，失败任务详细记录失败阶段、失败原因，为运维人员排除故障提供方向。定时发布任务汇总记录，方便维护提前发布或临时取消。

3.1.8信息采集

对指定第三方网站栏目新闻更新情况进行自动抓取，以列表形式在后台呈现，用户可基于抓取内容快速编辑发布。

3.1.9文件集中管理

通过文件集中管理，帮助用户建立数字化资源管理体系，形成内部资源管理中心，实现对门户资源集中高效、科学有效的管理。

（1）信息资源分类管理

系统在信息编辑环节自动保存图片、视频、附件、脚本等全媒体数据资源，并按资源类别进行分类，支持共享、更新、下载等用户操作，实现信息资源私有化管理。

（2）信息资源处理

系统支持用户根据实际场景应用所需对信息进行个性化处理，如旋转、裁剪、水印等，保证资源的有效利用。

（3）网站配置资源

系统充分借鉴网盘等建设模式，支持用户上传存储信息资源，从而持续扩充信息资源总量，上传资源支持图片、视频、附件等。

（4）共享资源留痕

为保证信息资源的安全有序利用，系统及时准确记录信息资源共享的相关信息，包括资源文件名、共享人、更新时间。

3.2信访举报

信访举报包含办件管理、办件统计、政策法规。

3.2.1办件管理

办件管理分为待受理办件、待办理办件、已办理办件、监督办件、全力办件等标签页。可按条件查看、搜索、导出信访举报件，可以批量选择办件导出word文档和excel表格。

3.2.2办件统计

提供办件统计报表功能，支持按照时间、类型维度进行办件统计，并以多种图表方式展示。

3.2.3政策法规

管理员可在此维护发布政策法规，可进行新增、修改、隐藏、删除等操作，支持上传图片、视频、表格等多种类型的附件。

3.3内容检索

3.3.1基础检索设置

用户可对基础的检索参数进行配置，以满足不同场景下的检索需求。包括设置默认检索范围，可选择全部内容、已发布内容或待发布内容作为默认检索对象；配置关键词匹配方式，提供精确匹配和模糊匹配两种选项，精确匹配要求检索结果的对应字段与关键词完全一致，模糊匹配则允许存在部分重合；设置检索结果的默认排序方式，如按发布时间倒序、按相关度排序等。

3.3.2高级检索条件

为提升检索的精准度，系统提供高级检索功能，用户可通过多维度条件组合进行检索。支持按时间范围检索，可选择具体的开始时间和结束时间，仅查找该时间段内创建或发布的内容；支持按作者检索，输入作者名称即可筛选出该作者创作的内容；支持按内容状态检索，可精准定位到草稿、待审核、已通过审核、已驳回等特定状态的内容；支持按内容格式检索，如仅检索文档、图片、视频等特定格式的内容。

3.3.3检索历史记录

系统会自动记录用户的检索操作，形成检索历史记录。用户可在检索历史页面查看自己过往的检索关键词、检索时间和检索结果数量；支持对历史检索关键词进行再次检索，点击历史记录中的关键词即可快速发起相同条件的检索；提供历史记录删除功能，可手动删除单条或全部检索历史，保护检索隐私。

3.4系统管理

系统管理包含组织管理、菜单管理、日志管理、角色管理、权限管理、用户管理、敏感词管理。

3.4.1组织管理

提供组织查询功能，支持用户输入组织名称进行组织检索，对于检索到的组织进行高亮展示。

提供组织新增功能，支持多层级组织关系维护，系统初始化提供组织根节点，组织管理用户可按照组织结构新增相关组织，用户选择对应的组织节点，默认在选中的组织节点下新增机构。

组织管理提供组织编辑功能，支持用户对组织名称等属性信息进行编辑维护。

组织管理提供组织删除功能，支持用户对组织结构进行删除。

3.4.2菜单管理

提供多种查询方式，如按菜单名称、URL、类型等关键字进行搜索。支持分页显示查询结果，方便管理员浏览大量菜单项。

允许管理员创建新的菜单项，包括菜单名称、URL（如果适用）、类型（如目录、菜单、按钮）、排序字段、备注信息等。支持设置菜单的父级菜单，以形成层级结构。可分配菜单对应的权限标识，用于后续的权限控制。

允许管理员对现有菜单项进行编辑，修改其名称、URL、类型、排序、备注等信息。支持调整菜单的层级关系，即将菜单项移动到其他父菜单下。

允许管理员删除不再需要的菜单项，支持单个或批量删除。在删除菜单时，应检查是否有子菜单或关联的权限，并进行相应处理。

3.4.3日志管理

提供各应用日志记录功能，全面记录系统操作日志、用户登录日志、数据同步日志等，保障系统安全运行与操作可追溯。支持对操作日志、用户登录日志、数据同步日志进行全面查看与分析，助力用户提升系统稳定性，完善系统功能，保障服务可用性。

3.4.4角色管理

角色管理功能包括角色定义、权限分配、用户角色分配、角色管理日志、权限控制等多个方面。通过定义和分配不同的权限，确保系统资源的安全性和操作的规范性。系统的权限控制，通过用户的绑定角色来实现。支持创建不同角色，设置不同的菜单权限。

3.4.5权限管理

提供完整的权限管理方案，具有矩阵式的权限管理模式，可按组织层级和用户个体进行权限分配，实现细粒度权限控制。在站点内部，管理员可以为不同的页面设置不同的访问权限，系统进一步细分信息维护员、模板管理员、栏目管理员等用户角色，并分别授予不同信息页面的信息发布、栏目配置等用户操作权限，支持按角色、按群组、按用户对象进行批量授权和单一授权。对于包含多个栏目的站点，可为每个栏目设置独立的权限，如栏目信息新建、编辑、呈送等。

3.4.6用户管理

提供新增用户管理服务，支持按用户登录名、姓名、所属组织机构、所属群组等要素完成对用户身份属性信息的创建和编辑。

提供用户查询功能，支持通过账号、用户名、手机号等信息进行模糊查询，并展示用户账号、姓名、部门、状态等基本信息。

支持对用户进行启用、停用管理，保障用户安全。用户停用后，账号不可登录，相关权限回收。

用户首次登录需要强制修改初始密码，忘记密码可以进行密码重置。

3.4.7敏感词管理

支持敏感词库的维护管理，包括敏感词新增、编辑、删除等功能。

4.视频资源管理

视频资源管理平台需集存储、管理、协作、分发、分析于一体。

4.1集中化存储

大容量支持：支持海量视频文件的集中存储，具备可扩展的存储架构。

高性能上传：支持断点续传、批量上传、大文件上传、文件夹上传。

4.2媒体文件处理

标准格式支持：支持行业标准格式（如 MP4、 MOV、 MXF）的输入和输出。

元数据提取：自动从文件（如 EXIF、XMP）中提取技术元数据（编码格式、分辨率、帧率、时长、码流等）。

4.3媒体库与浏览

可视化浏览：以缩略图、列表、海报墙等多种方式浏览媒体资源库。

强大的搜索：支持基于文件名、关键词、元数据的全文搜索。

筛选与排序：支持按类型、日期、分辨率、状态、标签等多种维度筛选和排序。

4.4元数据管理

自定义元数据模型：允许管理员自定义字段（如标题、描述、导演、版权信息、项目号等）。

批量编辑：支持对多个资产进行批量元数据编辑和打标签。

标签系统：支持自由标签和结构化标签（分类标签）。

4.5预览与播放

在线播放器：集成强大的网页版播放器，支持多种格式的流畅播放。

基本播放控制：播放、暂停、seek、音量、全屏。

4.6版本控制

允许上传同一资产的不同版本，并保留历史版本。

可以比较不同版本、添加版本注释、回滚到指定版本。

4.7审阅与批注

支持审阅视频，可跟踪每个版本的审批状态（待审核、已批准、需修改）。

4.8集合

创建虚拟合集，将不同素材组合在一起，而不移动物理文件。

4.9权限与访问控制

用户与用户组：支持灵活创建用户，并分配至不同用户组。

精细化权限：可针对文件夹、单个文件设置不同用户及组的权限（如只读、下载、编辑、管理）。

4.10下载与导出

支持原始文件下载和转码后指定格式的下载，同时支持创建公开或有时效性的下载链接。

5.数据中台

建设数据中台，分类汇聚干部、党员、人才、公务员等数据资源，构建统一的基础库、主题库、规则库等，依托数据接入与集成、数据开发与调度、数据管理、平台管理等全链路功能，为组工业务提供高效的数据服务与赋能。

5.1数据接入与集成

支持从多种异构数据源接入数据，并实现全量与增量数据同步。

5.2数据开发与调度

支持可视化任务编排、多任务类型管理及任务调度。

5.3数据管理

通过数据汇聚、清洗加工、数据补全、融合计算、数据脱敏、数据加密等数据治理服务，实现对数据资源的可用性、可靠性和安全性的全面管理。

5.3.1数据标准

（1）标准分类管理。支持对数据标准的分级分类。

（2）元数据管理。对数据字段的定义、内容、范围、约束定义、外键关联等有息进行统一管理与存储，实现业务元数据、技术元数据、管理元数据的集中化管理。

5.3.2数据汇聚

对数据源、数据采集方式和数据采集周期统一管理，根据数据源特点和业务需求进行配置。

（1）数据抽取采集。将数据源中的数据导入至原始数据层。

（2）外部数据导入。通过数据集成工具，实现API导入、文件导入、数据库同步等功能。

5.3.3数据处理

（1）数据清洗。针对原始库中存在二义性、重复、不完整、违反业务或逻辑规则等问题数据，以及不符合标准规范或无效的数据，进行清洗处理。

（2）数据交换。通过数据质检、脱敏、融合等技术手段，对来自外部的数据和内部系统数据进行整合，统一向各业务应用提供数据服务。

（3）数据补全。针对数据中缺失的字段值，依据预设规则进行补全。

（4）数据转换。对汇集的数据进行数据格式、数据命名、数据编码、数据标识等规范统一的转换处理。

（5）数据关联。根据标准数据元、数据字典形成原始数据与标准体系的关联，实现表与表、字段与字段之间的关联。

5.3.4数据质量

根据数据标准规范，定期对数据进行质检，生成质量评估报告。建立数据监控体系，及时处置数据质量问题。

（1）数据质检。通过检查与评估，判断数据质量是否符合标准。

（2）异议处理。针对质检未通过的数据，建立异议数据清单，并依据异议数据处理制度予以处置。

5.3.5数据服务

（1）目录管理。按主题域分层管理数据目录，形成数据目录库，为数据资源汇聚及应用提供数据索引服务。

（2）需求审核。业务数据管理方对数据需求进行审核评估，支持业务协同分析、管理辅助决策。

（3）数据推送。根据审核通过的数据需求，由系统向指定数据接收方推送相关数据。

（4）管理鉴权。通过严格的身份验证与访问控制机制，确保授权用户可访问相应数据资源。

5.4平台管理

平台支持多用户与资源隔离，具备可扩展架构，并实现用户与权限的精细化管理。

5.5数据综合展示

系统集成数据可视化与电子地图等组件能力，按需生成并展示业务数据的分项视图。文档展示形式包括但不限于：概览图、报表、折线图、饼状图、柱状图、数据关系图、地图展示等形式，图形和表格支持下钻与上卷功能，支持数据过滤及自定义图表风格，确保内容详实、操作便捷、界面友好。

6.人工智能

围绕内容生产、管理及发布全流程，积极引入人工智能技术，创新内容呈现方式，提高内容编辑发布质量，全面提升网站与移动端的运营质效，为用户提供更优质、便捷、高效的服务。

6.1智能打标

通过智能分词提取技术，基于政务标签库，为门户信息智能打标。

6.2智能纠错

支持错别字、敏感词等的智能校对。

6.3智能历史留痕

信息编辑过程中每次保存自动保存为历史版本，记录编辑过程中的每个操作，提供版本间对比，并提供恢复版本功能，方便回滚。

6.4智能摘要提取

通过智能语义解析技术，自动提取文章关键词、摘要。

6.5智能关联推荐

内容间通过标签、关键词、相似度等的计算进行智能关联。

6.6智能一键撤稿

对于前台已发布的信息内容，支持按发稿人、作者、关键词等条件进行精准筛选，并一键撤稿。

6.7智能一键置灰

对于特殊时间系统可实现一键置灰网站页面，并支持自定义置灰时间设置。

6.8智能视频审核

对网站发布视频的图像、音频、文字进行智能识别，自动识别并标记敏感内容。

6.9智能问答助手

基于自然语言处理、机器学习和大模型技术，从网站发布信息中检索融合信息，建立知识库，理解用户的问题并提供精准、快速的解答。

6.10智能网站导览

智能分析用户浏览记录，推荐用户可能感兴趣的内容，提升网站访问体验。

7.调查征集

该模块提供功能完善、操作便捷的在线问卷工具，支持多种类型调查的创建、分发与数据收集，满足内部管理与外部调研需求，并通过数据可视化辅助决策分析。

7.1问卷全生命周期管理

7.1.1问卷项目管理功能

支持创建新问卷项目，可设置问卷标题、封面图片、引导语等基础信息；同时提供问卷编辑功能，包括题目顺序调整、分组管理等。

7.1.2权限与安全管理

支持设置访问权限，包括公开访问、密码访问和指定用户访问；提供提交限制设置，包括每人限填一次、按IP限制、按账号限制。

7.2题目设计与逻辑控制

7.2.1题型支持

支持多种题型，包括单选、多选、评分量表、排序题和开放式文本输入，以满足不同类型信息收集的需求。

7.2.2逻辑跳转

支持设置逻辑跳转规则，可根据用户已提交的答案动态调整后续问题的呈现顺序，提升调查的针对性与用户体验。具体包括：选项逻辑跳转（根据选择跳转至指定题目）、题目显示逻辑（满足条件时显示特定题目），以及分页逻辑控制（根据答案决定是否进入下一题或跳过某页）。

7.3发布与分发管理

允许管理员通过后台系统创建并发布新的调查或征集活动，可自定义调查标题、详细说明、有效期限以及参与条件等基本属性。

7.3.1发布渠道

支持生成问卷链接并自定义链接参数；提供二维码生成功能，支持导出多种尺寸的二维码图片。

7.4数据收集与监控

7.4.1实时数据看板

显示实时提交数量统计，提供提交时间分布图表，展示题目回答情况，支持数据刷新频率设置。

7.4.2提交监控

实时显示最新提交记录，提供异常提交检测功能，支持对提交数据的质量检查，可查看单个提交的详细轨迹。

7.5数据分析与报告

7.5.1统计分析

自动生成数据汇总统计，提供交叉分析功能，支持多维度数据对比、数据筛选与分组统计，并支持趋势分析与数据预测。

7.5.2数据可视化

支持多种图表类型，包括饼图、柱状图、折线图、雷达图等；提供图表自定义功能，支持调整颜色、尺寸等参数；支持数据看板自定义布局，并支持生成数据报告摘要。

7.5.3数据导出

支持导出原始数据、统计图表图像及分析报告。

8.其他系统对接

依据其他系统的数据标准开发标准化接口，支持数据上报与导出，实现与其他系统的数据无缝对接。

（三）性能要求

1.在网络稳定的环境下，门户网站单个操作的平均响应时间小于3秒。

2.门户网站前台最高支持2000并发用户访问请求；管理后台支持100并发用户。

3.单个管理用户登录管理后台页面的平均响应时间小于3秒，单篇稿件发布的平均时间小于3秒。

4.系统提供7×24小时的连续运行，不间断连续工作时间超过99.9%，平均故障修复时间小于60分钟。

5.统计查询时，后台统计分析单笔或简单查询系统响应时间不超过3秒。

6.数据库采用主从模式部署，在主库突然失效的情况下，系统可在30秒内自动切换至从库。

7.应用系统应采用集群模式，确保在某应用服务节点失效时，用户访问请求可自动转移至其他节点。

8.缓存等关键组件采用主备部署模式，在主节点失效时，可在10秒内自动切换至备用节点。

（四）国产化要求

根据国家有关要求，全面适配国产处理器、操作系统、数据库、中间件、浏览器等国产产品。

1.国产化整体需求

（1）基础设施安全可靠。本系统选用国产技术路线的服务器、操作系统、数据库、中间件等，为上层应用提供服务稳定、安全可靠、管理高效的基础设施服务能力。

（2）系统功能适配国产技术路线。基于国产化技术路线，搭建安全可靠的数据平台及业务应用计算和服务框架，建立国产化环境下的统一数据体系。

2.国产化适配需求

（1）国产基础软件适配验证需求。主要验证内容包含但不限于：开展基础软件产品与操作系统的适配验证、功能验证、性能参数验证，以及各类基础软件之间的集成适配应用验证，基础软件开发接口标准符合性、可用性和稳定性验证，基础软件产品升级的兼容性验证，基础软件产品的环境适应性、优化适配验证等。

（2）功能需求验证需求。主要验证内容包含但不限于：系统各功能模块完整性验证、互动性验证、流畅性验证等，需针对验证过程中的问题进行调优。

（3）兼容性验证需求。主要验证内容包含但不限于：硬件固件兼容性、计算机与操作系统兼容性、数据库兼容性、中间件兼容性及应用软件兼容性等，并针对验证过程中发现的问题进行调优。

（4）性能验证需求。主要验证内容包含但不限于：用户登录、表单打开、流程发送、信息录入、信息修改、信息查询、数据统计等业务响应环节的性能表现，并针对验证结果进行必要的硬件配置调整与性能调优。

（5）业务流畅性验证需求。在适配迁移完成后，应对业务流程进行全流程验证，识别流程中各环节的功能执行是否存在卡顿或中断现象，并针对性能瓶颈环节进行优化。

3.国产化应用质量要求

业务系统完成迁移适配之后，需满足功能性、可靠性、易用性、容错性等软件质量要求。

（五）兼容性要求

1.浏览器要求

WEB端支持谷歌浏览器（Google Chrome）、火狐浏览器（Mozilla Firefox）、Edge浏览器、360安全浏览器（兼容模式及极速模式）、Safari浏览器（macOS/iOS）、奇安信浏览器等主流浏览器，确保各浏览器版本兼容性。

2.IPv6支持

全面支持IPv4和IPv6双协议栈，能同时完成基于IPv4和IPv6协议的业务交互。

（六）可扩展性要求

系统结构设计科学，具备良好的扩展能力，充分适应今后业务应用数据增加的各类需求，支持系统运维人员配置业务流程。

（七）可维护性要求

系统提供友好的操作界面、完整的操作流程及操作手册，维护人员易于学习掌握。当系统出现故障时，无需修改程序代码即可修复，快速恢复系统正常运行。

（八）可移植性要求

系统具备较高的可移植性，在系统设计过程中采用通用的程序设计语言和运行支撑环境，避免使用与系统底层相关性强的语言。在适配方面，须实现对相关国产化软硬件环境的全面支持。

（九）安全要求

1.本项目设计应遵循《中华人民共和国网络安全法》《中华人民共和国数据安全法》《中华人民共和国个人信息保护法》《网络数据安全管理条例》等相关法律法规，依据《信息系统安全等级保护基本要求》（GB/T 22239-2019）、《信息安全技术 网络安全等级保护测评要求》（GB/T 28448-2019）、《信息安全技术 信息系统密码应用基本要求》（GB/T 39786-2021）、《信息系统密码应用测评要求》（GM/T 0115-2021）等标准，提出完整全面的总体安全建设方案，包括安全设计思路、安全技术体系、信息系统等级保护建设方案、密码应用建设方案、应用安全建设方案、数据安全建设方案、权限管理建设方案等内容。

2.本项目的安全防护目标是，在统一的安全策略体系指导下，建立全方位、多级别的安全保护组织体系、运行体系和技术体系，让门户网站具备较强的安全防护能力、风险识别能力及应急响应能力，保障信息和服务的完整性、可用性。

3.信息系统安全应贯穿于建设、运维与管理的全过程，保障互联互通、信息共享与业务协同。

4.使用的开源代码库和共享代码组件必须建立台账，并提交代码审计；项目源代码和系统配置信息全部按内部工作敏感信息管理。

5.配合完成系统测试、代码审计、等级保护测评及密码应用安全性评估等第三方测评的整改与优化工作。

6.应用安全建设

（1）按照等级保护有关要求，实现“三员”管理相关功能。

（2）支持双因素或多因素身份鉴别，提升系统安全性；密码应满足复杂性要求，具备定期更换机制，并限制登录失败次数。

（3）基于用户身份验证和授权机制实现访问控制。

（4）依据已制定的系统安全审计策略，对用户增删、权限变更以及“三员”操作等事件进行安全审计，审计记录应至少保存6个月。

7.数据安全建设

（1）数据传输安全应保障数据的完整性和保密性，采取传输加密、安全通道传输等防护措施，防止数据在传输过程中被窃取或篡改。

（2）针对数据存储过程中的泄露、篡改、丢失及不可用等风险，应部署数据库防护、数据加密、数据库审计与数据防泄漏等安全措施。

（3）在数据使用过程中，应防范敏感信息泄露风险，对数据本身实施脱敏处理，并对数据处理环境及处理后生成的数据加强安全防护。

（4）数据销毁应在停止业务服务、数据使用以及存储空间再分配的场景下进行，对数据库、服务器以及终端中的数据、密钥等信息进行擦除或者物理销毁，确保具备介质、数据、密钥销毁及销毁过程审计等核心安全能力。

8.权限管理建设

结合具体业务应用场景，重点设计整体权限管理方案。按照最小授权原则，授权主体的权限应配置为确保其完成工作所必需的最小权限，网络中的帐号设置、服务设置、主机间信任关系配置等应控制在保障网络正常运行所需的最小范围内，并确保不同用户的权限相互独立、相互制约，通过机制设计防止出现权限过大的账户。

9.信任服务对接

接入江苏电子政务外网信任服务设施，用户通过政务外网数字证书登录系统，实现基于数字证书的强身份认证，保证网络接入安全和应用系统访问安全。

10.系统安全部署

系统整体依托江苏省政务云建设，采用分区安全部署设计，将系统划分为互联网区和政务外网区，通过安全隔离与受控数据交换确保安全。互联网区部署Web服务器、应用服务器，并设置防火墙、WAF、入侵检测等防护体系，防范外部攻击。政务外网区通过逻辑隔离或网闸与互联网区物理分离，部署业务系统及敏感数据，仅允许授权用户通过安全通道访问，数据交换经由安全隔离设备进行内容审计与过滤，确保网数据交互安全可控。

11. 提供全员全流程项目安全管理办法，提出本项目的安全风险点及应对措施，对项目、人员、数据等进行全过程安全管理，防止网络安全和失泄密事件发生。

12. 提供项目安全应急预案，针对软件开发测试、项目进度控制、实施质量等方面可能出现的风险，制定详细的应急措施。

（十）数据迁移要求

本项目建设的网站需保证稳定、持续地与现有相关系统实现平稳过渡，并按照要求对相关的历史数据进行迁移，保证数据的延续性和安全性；对暂不具备自动对接条件的系统，应提供手工录入数据的功能。迁移的数据范围包括省委组织部原门户网站、江苏先锋网、12380举报网的历史数据及关联内容。

（十一）服务方案和服务能力要求

1.服务方案要求

根据项目需求和特点，磋商供应商需提供以下方案：

（1）总体设计方案

在总体设计阶段，编制总体建设方案，完成本项目整体技术架构的细化设计，包括但不限于总体、业务、数据、技术架构等，从网站应用、数据处理、基础支撑等层面阐述，充分体现本项目特点和重点。

（2）前端界面设计方案

编制网站界面设计和栏目规划方案，要求融合先进设计理念和表现手法，彰显组织工作鲜明特点，网站风格突出政治引领、简约大气、层次分明、界面友好。

（3）内容管理设计方案

编制内容管理系统设计方案，要求提供内容管理、信息发布、权限管理、视频资源管理、信访举报受理等功能，高度集成原门户网站、先锋网和12380举报网等内容栏目，面向省市县三级分层开设账号，实现稿件统一管理、多端同源发布。

（4）数据中台设计方案

编制数据中台设计方案，分类汇聚干部、党员、人才、公务员等数据资源，构建统一的基础库、主题库、规则库等，依托数据接入与集成、数据开发与调度、数据管理、平台管理等全链路功能，为组工业务提供高效的数据服务与赋能。

（5）移动应用设计方案

编制移动端应用设计方案，根据网站整体建设思路，设计配套微信小程序，实现网站后台与小程序、公众号的发布管理对接。

（6）国产化适配方案

编制国产化适配技术方案，围绕国产处理器、操作系统、数据库、中间件、浏览器等，进行全面适配，并提出详细的优化方案。

（7）人工智能应用方案

编制人工智能应用方案，围绕网站前端应用、后端管理、移动应用等各环节，探索运用人工智能技术，创新网站内容呈现方式，提升宣传服务质效，为用户提供更加优质、便捷、高效的使用体验。

（8）项目管理方案

编制项目管理方案，包括整体管理、范围管理、进度管理、质量管理、建设团队管理（包括层级及架构、项目各阶段的人员配备方案）、网络安全和保密管理、风险管理等内容。

（9）项目实施方案

编制项目实施方案，包括需求调研、系统开发、部署测试、培训、数据迁移、试运行等环节，制定详细实施计划。同时，制定数据迁移和系统切换专项方案。

（10）安全技术方案

编制安全技术方案，构建总体安全架构，包括权限管理、等级保护、网络安全、数据安全、密码应用安全、虚拟化安全等内容，体现整体防护、纵深防御、过程管控等要求。

（11）运维服务方案

编制驻场运维服务方案，包括服务流程、服务方式、服务承诺、运维人员安排、问题解决时间等，提供7×24小时响应服务，30分钟内做出实质性响应，提供故障解决方案。

2.项目管理要求

（1）在总体设计阶段，完成本项目整体技术架构的细化设计，包括但不限于总体、业务、数据、技术架构等，从网站应用、数据处理、基础支撑等层面阐述，并推动其落地实施；对采购人现有软硬件资源进行评估，提出优化整合方案；在此基础上，明确项目集成后的具体性能指标与质量要求；对整体项目实施任务提出具体的进度计划和管控措施，包括分项完成时间、分项接入时间、系统总集成时间点、系统测试时间、系统上线试运行时间等，确保项目有序进行。

（2）按照质量体系认证有关标准建立规范、完整的开发流程，主要包括需求分析文档、概要设计文档、详细设计文档、编码规范文档、测试文档、系统实施手册、管理员手册、使用手册等，产品和所有技术文档要具有严格的一致性。使用科学工具对项目计划与进度、需求跟踪、缺陷管理、风险控制等关键环节进行全过程管理。所有文档和代码开发使用配置库进行版本管理。

（3）磋商供应商应参照国家有关标准，提出本项目的质量管理措施和保障措施，严格把关成果质量，包括文档质量和软件质量。

（4）在详细设计阶段，制定系统建设标准规范。制定项目标准体系框架，包括业务标准规范、技术标准规范、接口标准规范、数据资源规范、综合管理规范等，并由磋商供应商根据采购人要求进行分解与细化。根据网站总体设计架构，进行前端界面、内容管理、数据中台、移动应用、国产化适配、人工智能应用等分项设计。

（5）采购人聘请并委托信息化工程监理单位，对项目的建设与管理进行监理。成交供应商须服从和配合项目监理单位的监理工作。如发生争议，成交供应商应服从监理单位的裁决，不得以该裁决为由要求采购人增加费用或延长工期。

3.项目人员要求

成交供应商成立本项目服务团队，应在中共江苏省委组织部驻场开发实施和运维服务，确保有效人力和物力的投入，应遵守中共江苏省委组织部开发运维人员相关管理规定。成交供应商作为驻场人员的管理责任主体，应对驻场人员在工作期间的行为承担相应法律责任。

（1）项目开发实施团队应由项目经理、技术负责人、需求分析师、系统设计师、程序开发人员、系统测试人员、质量管理人员、数据管理人员、安全管理人员、系统集成人员等组成。磋商供应商应提供每一个团队成员的相应资历、工作经验、证书复印件、社保证明等；成交供应商团队成员应全程参与本项目工作，不得兼任本项目以外的任何工作。成交供应商不得随意更换派驻人员，确需更换驻场人员的，成交供应商应至少提前一个月向采购人提出书面申请，经采购人书面同意后方可更换。对不符合采购人岗位要求或履职能力的团队成员，采购人有权要求成交供应商予以更换。

（2）项目经理和技术负责人须经采购人认可后方可履职，项目期间不得更换。派遣的项目经理应具备独立担任政务信息化系统项目负责人的经历，派遣的项目技术负责人应具备独立担任政务信息化系统技术负责人的经历。

（3）开发实施期间，成交供应商组建的开发实施团队，所有成员均应具备2年以上行业开发经验，并已与成交供应商签定1年及以上合同，其中驻场开发团队人员至少应有6人。

4.项目实施要求

在项目实施阶段，成交供应商应在采购人的指导下，建立有效的工作协调机制，强化对需求调研、系统开发、部署测试、培训、数据迁移及试运行等关键环节的管理，并对参与项目的各类人员进行全过程的组织协调与管理监督，确保项目顺利推进。

（1）成交供应商应建立健全项目实施管理制度，严格落实管理责任，并采取有效措施，确保项目建设的进度和质量。应按照采购人的要求，积极配合相关管理工作。

（2）成交供应商应全面履行合同义务，对本项目的需求调研、方案设计、系统设计、软件开发测试、系统实施部署、历史数据迁移、联调与试运行、项目验收及运行维护等各项工作，全面落实责任，按期完成各阶段工作任务。

（3）成交供应商负责制定应用系统使用管理规定，包括应用系统的使用范围、系统管理规则、用户角色职责、运行管理机制等。

（4）项目实施行为应符合采购人安全管理相关规定。

（5）成交供应商应执行采购人统一的源代码管理和版本控制要求。

5.系统著作产权的要求

磋商供应商须在磋商响应文件中提交承诺函（编号：承诺函1，格式自定），

承诺开发所涉及软件的知识产权归磋商供应商合法所有或经合法授权；本系统开发的所有成果的版权归采购人所有，系统验收完成后，软件产品、源代码、配置信息及所有文档资料须于三个月内移交采购人，未经许可，成交供应商不得擅自修改、使用和转让。磋商供应商承诺：如成交，本项目开发过程及所有产出均无任何不可向采购人移交的著作产权内容或技术细节。

6.保密要求

成交供应商须在与采购人签订安全保密协议后，方可开展项目建设工作。须确保参与本项目建设的人员接受保密教育培训，并签订保密承诺书。必须严格落实人员、文档、设备、载体等的安全保密管理工作，坚决杜绝失泄密事件发生。未经采购人许可，不得透露项目内容及相关建设情况，不得披露平台相关技术和信息。未遵守保密要求而引发的一切后果，均由成交供应商自行承担。

7.运维要求

明确驻场运维服务方式，包括服务流程、服务方式、服务承诺、运维人员安排、问题解决时间等，提供7×24小时响应服务，30分钟内做出实质性响应，提供故障解决方案。系统免费运维期间，运行维护团队成员应为前期参与项目开发实施的骨干人员，且应保持稳定。成交供应商应从开发团队中安排不少于1名人员负责本项目驻场运维，遵守江苏省委组织部运维人员有关规定，成交供应商为驻场人员管理主体，对驻场人员工作期间的行为承担相应法律责任。

（十二）交付成果要求

成交供应商应按照国家有关标准要求编制全面的技术资料，包括可运行的程序、技术文档等，确保技术资料的一致性、完整性和可操作性。

1、中标人提供的文档和资料应同时以磁介质（如光盘）或纸质形式提交，文件格式应为Word文档或其他通用标准格式。

2、中标人须保证提交的设计文档与运行程序内容一致，且版本匹配。

3、需提交的文档一览表，包括但不限于以下成果物：

| 序号 | 工作阶段 | 各阶段提交成果 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目启动阶段 | 项目实施方案 |
| 2 | 业务需求分析阶段 | （1）需求分析说明书；（2）相关标准与管理规范；（3）需求规格说明书。 |
| 3 | 系统设计、开发阶段 | （1）概要设计说明书；（2）详细设计说明书； （3）数据库设计说明书；（4）系统接口说明书。 |
| 4 | 系统实施阶段 | （1）系统上线部署方案；（2）软件安装说明书；（3）软件使用说明书；（4）系统培训方案； （5）系统培训手册。 |
| 5 | 项目验收阶段 | （1）测试报告；（2）验收报告； （3）总结报告；（4）系统试运行报告。 |
| 6 | 运行维护阶段 | （1）系统维护方案；（2）系统维护手册； （3）系统运行维护记录。 |

（十三）测试与验收要求

1.测试要求

成交供应商应依据软件需求分析、系统总体设计、系统详细设计等文档，编写测试方案，自行负责软件单元测试和集成测试，测试完成后，成交供应商应形成测试报告，测试方案和测试报告均需提交建设方核查。

采购人按照系统功能、安装程序与设计开发文档三方面内容的一致性要求，对成交供应商完成的软件进行用户测试。成交供应商在用户测试前，需提交相关文档资料，例如：总体设计文档、详细设计文档、源程序清单、操作手册等，并提供编译环境说明。采购人按照承建单位提交的资料，进行用户测试。

在项目终验阶段，成交供应商需配合建设方进行用户测试和第三方测试，用户和第三方测试的依据为合同约定的功能、性能、安全等要求，以及系统设计文档中的相关技术规范。对于测试发现的问题，成交供应商必须限期完成整改。

2.验收要求

项目验收分为初验和终验两个阶段。

项目初验。成交供应商完成磋商文件和合同约定的各项内容，经用户测试通过后，向建设方提出书面初验申请。采购人通过相关资料的审查，认为具备下列条件后，将组织初验。完成系统设计和合同约定的各项内容；有完整的技术开发档案和实施管理资料；集成测试和用户测试通过；完成操作手册（初稿）和用户手册（初稿）；项目建设要求的各类规范文档。

项目终验。成交供应商对初验问题进行修改完善后系统上线，进入试运行阶段，试运行期不少于3个月。试运行期间，若项目需求未发生重大变更，且系统未发生重大故障，试运行期满后，采购人对项目需求、设计文档、运行程序进行审查，确认三者的一致性后，经采购人组织的第三方检测机构对系统功能、性能、安全等方面进行全面检测。检测通过后，成交供应商向采购人提出书面终验申请，经采购人同意后，由采购人组织项目竣工验收。

竣工验收前，成交供应商应备齐以下验收材料：磋商文件、响应文件及补充说明、成交通知书和项目合同、项目实施方案、软件需求说明书、概要（总体）设计说明书、数据及数据库设计说明书、详细设计说明书、操作手册（部署、安装、维护）、用户手册、系统集成测试报告、用户测试报告、试运行报告、第三方测试报告、实施过程管理文档、项目监理报告、试运行期间的用户报告、项目实施总结报告、系统运维方案和手册、项目建设要求的其他各类规范文档、应用系统源码交付。

三、商务要求

其中斜体且有下划线部分或加*号条款为实质性要求。

1.交付期：自合同签订之日起，2个月内完成合同约定的所有工作内容，包括开发、部署、安装、集成及调试。

2.交付方式：产品和服务现场交付，并提交相关交付物。

3.交付地点：采购人指定地点。

4.验收条件：项目完成后，由采购人组织成立验收专家组，邀请第三方专家及相关人员，依据招标文件、合同及投标文件要求，对平台的业务功能、性能指标以及等保、密评等合规性要求进行全面评审，形成验收意见。项目经专家组确认符合要求后，视为通过甲方验收。

5.款项支付：

（1）签订合同后30个工作日内，甲方向乙方支付合同金额的30%；

（2）项目通过甲方终验后30个工作日内，甲方向乙方支付合同金额的60%；

（3）项目验收合格且免费运维期满后30个工作日内，甲方向乙方支付合同金额的10%。

6.质保期：磋商供应商须在磋商响应文件中提交承诺函（编号：承诺函2，格式自定），明确承诺本项目免费运维期为2年，自项目终验合格之日起计算。运维期内，对运行中故障进行维护所产生的费用已包含在此次磋商报价中。

四、其他要求

1.项目属性:服务类项目。

2.进口产品参与磋商

| 采购包号 | 是否接受进口产品参与磋商（是/否） |
| --- | --- |
| 1 | 否 |

（备注：采购人需列明是否接受进口产品参与磋商。如有多采购包，则每个采购包均需列明是否接受进口产品参与磋商。磋商文件定稿后该备注删除。）

（备注2：如果本项目某采购包不接受进口产品参与磋商，供应商使用进口参与磋商，则供应商该采购包作无效响应处理。）

3.演示要求

演示方式：上传视频演示

供应商需按照磋商文件规定的演示内容制作演示视频文件，视频文件的格式为*.mp4或*.avi，供应商须将视频文件分段压缩为*.zip文件上传（单个文件不得大于50M，所有文件总共不得大于300M）。文件上传方式见《操作手册》规定，上传的演示视频将作为响应文件的组成部分，视频时长总计不超过15分钟。

演示内容如下：

演示介绍网站管理后台设计功能样例，包括信息发布属性设置、定时发布、文档纠错、历史版本回滚、操作记录留痕、信息审核发布、摘要提取、一键撤稿、一键置灰和模板管理功能。

（1）信息发布属性设置

为信息内容做属性标识，包括编辑人、作者、来源、信息标签、内容属性、封面图片等，通过基本属性配置，为信息精细化分类管理提供参照维度。

（2）定时发布

针对信息发布时间，支持自定义设置，信息发布时间可按用户预设时间节点自动发布，已发布的信息可按用户预设时间节点自动下线。

（3）文档纠错

自动校验识别信息内容中的错别字、敏感字词等，支持对检测出的错误内容进行一键替换，确保信息发布无误。

（4）历史版本回滚

系统实时记录用户操作痕迹，包括操作人、操作时间、操作设置等数据，差异化标识显示用户操作痕迹，提供历史版本回滚机制，支持用户还原历史版本。

（5）操作记录留痕

系统可记录用户操作动作，包括操作时间、操作人、操作设置等信息，以明确用户权责划分，加强信息发布管理。

（6）信息审核发布

提供信息审核流程化管理，支持多步骤、多人员的复杂审核机制，并可根据网站各栏目自定义审核路径。支持在线预览功能，可实时模拟信息发布后页面显示效果。

（7）摘要提取

通过智能语义解析技术，自动提取文章关键词、摘要。

（8）一键撤稿

对于前台已发布的信息内容，系统可按发稿人、作者、关键词等条件要素进行灵活筛选并一键撤稿。

（9）一键置灰

对于国家公祭日等特殊时间，系统可实现一键置灰网站页面，并支持自定义置灰时间设置。

（10）模板管理

支持网站进行多套系样式设置、并行、替换。

4.履约能力要求

为保证项目顺利实施，磋商供应商应通过ISO管理体系认证、DCMM（数据管理能力成熟度）认证，并具备数据质量管理、大模型应用开发、数据分类分级方面的软件著作权，以及类似网站或信息平台开发的项目经验，承建项目通过密码应用安全性评估。为本项目单独配备一名已签订中长期合同的项目经理，具备人社部和工信部颁发的信息系统项目管理师（高级）证书或工信部教育与考试中心颁发的集成项目管理师（高级）相关证书。为本项目单独配备一名技术负责人，具有人社部和工信部颁发的系统架构设计师（高级）或系统分析师（高级）证书。为本项目单独配备人员充足经验丰富能力优秀的驻场开发实施团队，相关人员具有人社部和工信部颁发的系统架构设计师（高级）或系统分析师（高级）或信息系统项目管理师（高级）证书或工信部教育与考试中心颁发的规划管理师（高级）相关证书。项目上线后，安排开发团队人员驻场负责网站维护。

5.项目处罚

成交供应商应承诺在项目实施过程中接受采购人及监理方（或采购人委托的有关各方）的监督管理；如违反项目合同或相关管理指令、要求，应接受相应处罚。

5.1项目组人员管理的处罚

若成交供应商在项目实施启动前未按投标文件承诺配备项目组人员，项目监理单位有权拒绝签发开工令。未经采购人书面同意，成交供应商不得更换项目组人员。一经发现擅自更换项目组人员，每更换一人，成交供应商应向采购人支付合同金额0.5‰的违约金；若未在采购人整改通知书规定期限内更换采购人不予认可的人员，成交供应商应按合同约定承担违约责任。

5.2项目整体上线和阶段性延期处罚

项目整体上线延期：因成交供应商原因导致未能按合同约定时间完成全部建设任务并上线的，应按合同约定向采购人支付违约金，采购人有权依据合同约定采取进一步措施。

项目建设阶段性延期：项目自监理方签发开工令之日起，至各里程碑节点（由采购人、成交供应商及监理方三方共同确认的阶段目标与成果）期间，若因成交供应商原因导致未能按时完成，致使项目整体延期的，应按合同约定向采购人支付违约金。注：经采购人、成交供应商及监理方三方书面同意，可对里程碑时间节点及成果进行调整。

5.3成交供应商不服从采购人管理、项目建设出现严重后果的处罚

如成交供应商不服从采购人管理，故意拖延、拒不执行采购人工作要求，造成项目建设拖延、停滞或不能完成等情况时，采购人根据情节严重程度，处以违约赔偿、取消付款、终止合同等措施。采购人根据违约情节严重程度确定违约金金额，原则上可控制在项目合同金额的1%—200%；采购人终止合同后，即可停止支付任何剩余款项，并有权要求支付赔偿金，赔偿金金额不低于已支付的项目款项。

# 第五章  评审方法与评审标准

政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业产品/本项目对小型和微型企业提供的服务 给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小微企业声明函》。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、如本项目同意联合体参加磋商或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业采购包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

评审方法与评审标准

1. 价格分（10分）

1.1 价格分采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求的最低有效报价为评标基准价，价格分为满分10分，其他磋商供应商的价格分统一按照以下公式计算：响应报价得分=（评标基准价÷磋商供应商的报价）×10。

2. 方案要求（44分）

2.1 总体设计方案（4分）。根据项目建设背景及目标，提出项目总体设计方案，包括总体、业务、数据、技术架构设计，从网站应用、数据处理、基础支撑等层面阐述，充分体现本项目特点和重点。优于项目需求的得4分，符合项目需求的得2分，不符合或未提供的得0分。

2.2 分项设计方案（24分）

（1）前端界面（4分）。提出网站界面设计和栏目规划方案，要求融合先进设计理念和表现手法，彰显组织工作鲜明特点，网站风格突出政治引领、简约大气、层次分明、界面友好。优于项目需求的得4分，符合项目需求的得2分，不符合或未提供的得0分。

（2）内容管理（4分）。提出内容管理系统设计方案，要求提供内容管理、信息发布、权限管理、视频资源管理、信访举报受理等功能，高度集成原门户网站、先锋网和12380举报网等内容栏目，实现稿件统一管理、多端同源发布。优于项目需求的得4分，符合项目需求的得2分，不符合或未提供的得0分。

（3）数据中台（4分）。提出数据中台设计方案，分类汇聚干部、党员、人才、公务员等数据资源，构建统一的基础库、主题库、规则库等，依托数据接入与集成、数据开发与调度、数据管理、平台管理等全链路功能，为组工业务提供高效的数据服务与赋能。优于项目需求的得4分，符合项目需求的得2分，不符合或未提供的得0分。

（4）移动应用（4分）。提出移动端应用设计方案，根据网站整体建设思路，设计配套微信小程序，实现网站后台与小程序、公众号的发布管理对接。优于项目需求的得4分，符合项目需求的得2分，不符合或未提供的得0分。

（5）国产化适配（4分）。提出国产化适配技术方案，围绕国产处理器、操作系统、数据库、中间件、浏览器等，进行全面适配，并提出详细的优化方案。优于项目需求的得4分，符合项目需求的得2分，不符合或未提供的得0分。

（6）人工智能应用（4分）。提出人工智能应用方案，围绕网站前端应用、后端管理、移动应用等各环节，探索运用人工智能技术，创新网站内容呈现方式，提升宣传服务质效，为用户提供更加优质、便捷、高效的使用体验。优于项目需求的得4分，符合项目需求的得2分，不符合或未提供的得0分。

2.3 项目管理方案（4分）。提供项目管理方案，包括整体管理、范围管理、进度管理、质量管理、建设团队管理（包括层级及架构、项目各阶段的人员配备方案）、网络安全和保密管理、风险管理等内容。优于项目需求的得4分，符合项目需求的得2分，不符合或未提供的得0分。

2.4 项目实施方案（4分）。提供项目实施方案，包括需求调研、系统开发、部署测试、培训、数据迁移、试运行等环节，制定详细实施计划。同时，制定数据迁移和系统切换专项方案。优于项目需求的得4分，符合项目需求的得2分，不符合或未提供的得0分。

2.5 安全技术方案（4分）。提供详细安全技术方案，构建总体安全架构，包括权限管理、等级保护、网络安全、数据安全、密码应用安全、虚拟化安全等内容，体现整体防护、纵深防御、过程管控等要求。优于项目需求的得4分，符合项目需求的得2分，不符合或未提供的得0分。

2.6 运维服务方案（4分）。提供驻场运维服务方案，包括服务流程、服务方式、服务承诺、运维人员安排、问题解决时间等，提供7×24小时响应服务，30分钟内做出实质性响应，提供故障解决方案。优于项目需求的得4分，符合项目需求的得2分，不符合或未提供的得0分。

3. 企业服务和履约能力（36分）

3.1 企业实力（4分）

磋商供应商提供有效期内ISO20000信息技术服务管理体系认证证书、ISO27001信息安全管理体系认证证书、ISO27701隐私信息安全管理体系认证证书、DCMM（数据管理能力成熟度）认证证书，每提供一个有效证书得1分，未按要求提供的不得分。（提供有效证书复印件并加盖公章）。

3.2 企业能力（3分）

磋商供应商提供由国家版权局颁发的相关软件著作权登记证书，证书包含“数据质量管理”或“大模型应用开发”或“数据分类分级”等关键词，每提供包含上述关键词的1类软件著作权登记证书得1分，最高分3分，重复关键词证书或未按要求提供的不得分。（提供证书复印件并加盖公章）

3.3 开发案例（7分）

（1）网站平台类似开发案例（3分）。自2020年1月1日至提交响应文件截止之日，磋商供应商提供类似网站或信息平台开发的项目案例，每提供一个案例得1分，最多得3分。（提供项目合同复印件并加盖公章）

（2）密码应用安全性评估通过案例（4分）。自2020年1月1日至提交响应文件截止之日，磋商供应商提供作为乙方承接的政务信息化项目，通过密码应用安全性评估的，每提供一个案例得2分，最多得4分。（提供项目合同和测评报告复印件并加盖公章）

3.4 项目经理（5分）。磋商供应商针对本项目拟安排的项目经理，具有人社部和工信部颁发的信息系统项目管理师（高级）证书或工信部教育与考试中心颁发的集成项目管理师（高级）相关证书的，每提供一个得2分，最高得4分。同时，须与磋商供应商签订中长期合同（3年及以上），承诺单独负责本项目，得1分。以上证明文件须提供证书、承诺书、劳动合同复印件和磋商供应商为其缴纳的近三个月内任意一个月社保证明，并加盖公章，不提供不得分。

3.5 技术负责人（4分）。磋商供应商针对本项目拟安排的技术负责人（与项目经理不得为同一人），需与磋商供应商签定2年及以上合同，具有人社部和工信部颁发的系统架构设计师（高级）、系统分析师（高级）证书的，每提供一个得2分，最高得4分。以上证明文件须提供证书、承诺书、劳动合同复印件和磋商供应商为其缴纳的近三个月内任意一个月社保证明，并加盖公章，不提供不得分。

3.6 开发实施人员（11分）

（1）开发实施团队（5分）。磋商供应商针对本项目拟安排的驻场开发实施团队，应确保人员配备充足、责任分工明确，团队成员已与磋商供应商签定1年及以上合同，人数达到6人的得3分，每增加1人加1分，最高得5分，不符合项目需求的不得分。以上证明文件须提供劳动合同复印件、承诺书和磋商供应商为其缴纳的近三个月内任意一个月社保证明并加盖公章，不提供不得分。

（2）团队人员资质（6分）。磋商供应商针对本项目拟安排的驻场开发实施团队（除项目经理、技术负责人以外），每有1人具有人社部和工信部颁发的系统架构设计师（高级）、系统分析师（高级）、信息系统项目管理师（高级）证书和工信部教育与考试中心颁发的规划管理师（高级）相关证书的中任意一项得1分，1人持有上述多个证书只得1分，最高得6分。以上证明文件须提供有效证书复印件并加盖公章，不提供不得分。

3.7 驻场运维团队（2分）。在免费运维期内，在原开发团队中安排人员驻场运维，安排1人的得1分，安排2人及以上的得2分，不符合项目需求的不得分。（提供驻场运维人员名单并加盖公章）

4 系统演示（10分）

根据项目建设需求，磋商供应商应提供系统功能演示视频进行辅助介绍，视频时长总计不超过15分钟。完全采用真实系统或原型系统进行所投产品的完整功能点演示，得实际演示结果对应分值；采用静态页面方式演示的，得分为实际演示结果对应分值乘以系数0.2。

演示介绍网站管理后台设计功能样例，包括信息发布属性设置、定时发布、文档纠错、历史版本回滚、操作记录留痕、信息审核发布、摘要提取、一键撤稿、一键置灰和模板管理功能。每演示一个符合项目需求的功能得1分，最高得10分，不符合或未提供的得0分。

# 第六章  响应文件格式

响  应  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

供应商名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

\

响应文件的组成

一、基本目录

1.分项报价表（格式见附件1）

2.技术要求响应及偏离表（格式见附件2）

3.商务要求响应及偏离表（格式见附件3）

4.****（格式见附件**）

二、资格审查内容

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

2.上一年度的财务状况报告（供应商成立不满一年无需提供）

3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交响应文件截止时间前

一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）

4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（格式见附件4）

5.参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

（格式见附件5）

6.特定资格要求的证明文件（如果本项目对供应商做出特定资格要求的，必须提供）

7. 在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录（响应文件中无需提供证明材料）

8.法人授权书（格式见附件6）

9.响应函（格式见附件7）

总备注：上述“资格审查内容”中1-5条、8、9条供应商必须在响应文件

中提供相关材料，否则作无效响应处理；6条如磋商文件要求必须提供相关材料而未提供的，作无效响应处理。

三、符合性审查内容

供应商必须对磋商文件（含技术要求和商务要求）中斜体且有下划线部分或加*号条款的实质性要求逐条做出响应，并按照磋商文件要求提供证明材料，否则做无效响应处理。（格式见附件11）

四、价格扣除证明文件

1.中小微企业声明函（格式见附件8）

2.残疾人福利性单位声明函（格式见附件9）

附件1 分项报价表（采购包号：**）

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分项服务名称 | 分项单位 | 交付期/服务期 | 数量 | 分项 单价 | 分项 总价 |
| 1 |  |  | 合同签 订后 日 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |  |
| 总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |

备注：

1.磋商报价采用总承包方式，供应商的“总报价”应包括采购人需求的服务（包含与服务相关的产品）价格、质量保证费用、培训费用及售后服务费用，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用，磋商文件中另有规定的除外。

附件2 技术要求响应及偏离表（采购包号：**）

| 序号 | 技术要求 | 响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

附件2-1  证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.供应商需对磋商文件技术要求中的非实质性要求（未加斜体下划线部分或未加*号条款）逐条做出明确响应。

2.如果磋商文件要求提供证明材料，供应商需将证明材料列于该表之下。

附件3 商务要求响应及偏离表（采购包号：**）

| 序号 | 商务要求 | 响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

附件3-1  证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.供应商需对磋商文件商务要求中的非实质性要求（未加斜体下划线部分或未加*号条款）逐条做出明确响应。

2.如果磋商文件要求提供证明材料，供应商需将证明材料列于该表之下。

附件4 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：      。

主要专业技术能力有：         。

附件5 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

附件6   法人授权书

本授权书声明：____________（供应商名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-320000-****号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

被授权人电子邮箱：

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

备注 我公司（单位）委托进行现场演示的人员为（     ）

（人员姓名），身份证号          。……

附件7   磋商响应函

致：江苏省政府采购中心

根据贵方的JSZC-320000-****号磋商文件，正式授权下述签字人______(姓名)代表我方______________（供应商的名称），全权处理本次项目磋商的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按磋商文件规定的各项要求，向买方提供所需货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的供应商。

3.我们已详细审核全部磋商文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本响应文件，并在规定的磋商有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与磋商有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方成交,我方将根据磋商文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在磋商文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.我方与本磋商有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

供应商开户行：

账          号：

日           期：________年____月____日

附件8 中小微企业声明函（服务类项目）（采购包号：**）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加江苏省政府采购中心组织的（单位名称）采购编号为JSZC-320000-****，（项目名称）（采购包号：**）的采购活动，服务全部由符合政策的中小微企业承接。相关企业（含联合体中的中小微企业、签订采购包意向协议的中小微企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属（供应商填写磋商文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

2.（标的名称），属于（供应商填写磋商文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，则不能通过资格审查；非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3.供应商应对照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、

财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号）的规定，自行勾选承接企业的企业规模类型。

附件9 残疾人福利性单位声明函（服务类项目）（采购包号：**）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为JSZC-320000-****的       项目（采购包号：**）采购活动由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：

1.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商为残疾人福利性单位并提供服务的必须提供此声明函，否则将不能通过资格审查。

2. 非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3.中标/成交供应商为残疾人福利性单位的，此声明函将随中标/成交结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

附件10 联合体协议（参考格式）（采购包号：**）

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1、我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加江苏省政府采购中心组织的采购编号为（编号全称），（项目全称）项目（采购包号：**）的政府采购活动，我联合体指定（供应商*）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。

2、若我们联合成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。

3、其中      （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为    （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的   %。

备注：本磋商文件中要求加盖CA电子公章的地方，仅需加盖牵头单位的CA电子公章。

联合体中各供应商全称（公章）：

日   期：

附件11实质性要求响应及偏离表（采购包号：**）

| 序号 | 磋商文件（含技术要求和商务要求）中的实质性要求（斜体且有下划线部分或加*号条款） | 响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

附件11-1 证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.供应商必须对磋商文件（含技术要求和商务要求）中的实质性要求（斜体且有下划线部分或加*号条款）逐条做出明确响应，否则做无效响应处理。

2.如果磋商文件要求提供证明材料，供应商必须将证明材料列于该表之下。

3.供应商未对实质性要求逐条作出明确响应的，或未按磋商文件要求提供证明材料的，该采购包作无效响应处理。

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一采购包进行质疑，质疑函中应列明具体采购包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。