招 标 文 件

项目编号：	JSZC-320900-JZCG-G2025-0068

项目名称：盐城市“公共数据平台”数据安全

和治理应用功能模块建设升级项目

盐城市大数据管理中心

2025年11月

# 总  目  录

第一章  招标公告	1

第二章  投标人须知	6

第三章  合同文本	24

第四章  采购需求	33

第五章  评标方法与评标标准	123

第六章  投标文件格式	141

# 第一章  招标公告

项目概况

盐城市“公共数据平台”数据安全和治理应用功能模块建设升级项目JSZC-320900-JZCG-G2025-0068的潜在投标人应在“苏采云”系统内免费下载（投标人必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目），并于2025年12月17日09点30分（北京时间）前递交投标文件。

## 一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320900-JZCG-G2025-0068

2.项目名称：盐城市“公共数据平台”数据安全和治理应用功能模块建设升级项目

3.采购方式：公开招标

4.预算金额：分包一：公共数据平台优化升级及数据治理应用项目，预算金额592.99万元；分包二：公共数据安全防护项目，预算金额167.2万元；分包三：全过程项目咨询和管理服务，预算金额：23.00万元；分包四：商用密码应用测评服务，预算金额：10万元；分包五：软件测评服务，预算金额：5万元。

5.最高限价：分包一：公共数据平台优化升级及数据治理应用，最高限价592.99万元；分包二：公共数据安全防护项目，最高限价167.2万元；分包三：全过程项目咨询和管理服务，最高限价：23.00万元；分包四：商用密码应用测评服务，最高限价：10万元；分包五：软件测评服务，最高限价：5万元。

6.采购需求：盐城市“公共数据平台”数据安全和治理应用功能模块建设升级，所有分包兼投不兼中。具体详见第四章采购需求。

7.合同履行期限：详见各分包采购需求。

8.本项目（是/否）接受联合体投标：否。

## 二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

1.2上一年度的财务状况报告（成立不满一年无需提供）；

1.3具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

1.4依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；

1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

1.6法律、行政法规规定的其他条件。

1.7在“信用中国”网站查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（投标文件无需提供证明材料）

1.8单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求： 无

## 三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日

2.地点：“苏采云”系统内免费下载（投标人必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目）

3.方式：本项目采用网上注册登记方式

4.售价：0元

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.时间：2025年12月17日09点30分（北京时间）

2.地点：苏采云“不见面”开标大厅。

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日

## 六、其他补充事宜

1.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册：在盐城市政府采购网点击【办事指南】-【投标人参与政府采购活动相关资料】。

领取CA和办理电子签章（请至亭湖区政务服务中心二楼226窗口办理，联系电话：15051556883，办理邮箱：yancheng@ideabank.net.cn，具体联系方式见《苏采云系统投标人操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件，《苏采云系统投标人操作手册》：在盐城市政府采购网点击【办事指南】-【投标人参与政府采购活动相关资料】。

2.潜在投标人访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：

2.1“苏采云”系统用户注册－－获取“CA 数字证书”--CA 绑定与登录--参与投标--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为 zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见《“苏采云”系统投标人操作手册》 （手册下载地址：苏采云系统-右侧消息通知栏）。

2.2 潜在投标人访问“苏采云”系统方法：江苏省政府采购网首页-“苏采云”链接。

2.3 采购文件（后缀名为“.kedt”）、投标人操作手册及政府采购客户端 工具可通过“苏采云”系统相应链接进行下载。

2.4 采购代理机构将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在投标人下载或者查阅。

2.5 请潜在投标人提前安装相应的控件（详见《“苏采云”系统投标人操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。

如潜在投标人未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

3.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注盐城市政府采购中心在“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布的更正公告。

4.本次招标不收取投标保证金，不收取质量保证金。

## 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

### 1、采购人信息

单位名称：盐城市大数据管理中心

单位地址：盐城市府西路1号国投商务楼

联 系 人：戴先生

联系电话：0515-69083908

### 2、采购代理机构信息

名    称：盐城市政府采购中心

地    址：盐城市府西路1号市公共资源交易中心5楼

联 系 人：范女士

联系方式：0515-69083506

### 3、项目联系方式

项目联系人：范女士

联系电话：0515-69083506

# 第二章  投标人须知

## 一、总则

### 1、招标方式

1.1本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

### 2、合格的投标人

2.1满足招标公告中投标人的资格要求的规定。

2.2满足本文件实质性要求和条件的规定。

### 3、适用法律

3.1本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

### 4、投标费用

4.1投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，盐城市政府采购中心（以下简称采购中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标采购中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

### 5、招标文件的约束力

5.1投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

## 二、招标文件

### 6、招标文件构成

#### 6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）招标公告

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购中心联系解决。

6.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

### 7、招标文件的澄清

7.1任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购中心。

### 8、招标文件的修改

8.1在投标截止时间前，采购中心可以对招标文件进行修改。

8.2采购中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3招标文件的修改将在“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

## 三、投标文件的编制

### 9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1投标人提交的投标文件以及投标人与采购中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

### 10、投标文件构成

10.1投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2如标书制作工具中格式和内容与“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布的招标文件为准。

### 11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

### 12、投标分项报价表

12.1投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

### 13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

### 14、投标函和开标一览表

14.1投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

14.2对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

### 15、投标有效期

15.1投标有效期为采购中心规定的开标之日后九十（90）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

### 16、投标有效期的延长

16.1在特殊情况下，采购中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购中心的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

## 四、投标文件的递交

### 17、投标文件的递交

17.1 电子投标文件的递交

投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

### 18、投标截止时间

18.1投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第26.1.2条 规定做无效投标处理。

18.2采购中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

### 19、投标文件的拒收

19.1采购中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

### 20、投标文件的撤回和修改

#### 20.1投标文件的撤回

##### 20.1.1电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

20.1.2投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

#### 20.2 投标文件的修改

20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.2.2在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.3在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

## 五、开标与评标

### 21、开标

21.1采购中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

21.2开标仪式由采购中心组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

21.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

### 22、评标委员会

22.1开标后，采购中心将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

22.2评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

### 23、评标过程的保密与公正

23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3采购中心和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.4采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

### 24、投标文件的澄清

24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

24.2需要投标人进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向投标人发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

24.3接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

### 25、对投标文件的初审

25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

25.1.2符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.1.3未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购中心将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，采购中心将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。

25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购中心的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不符合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

25.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

25.6投标人在开、评标全过程中应保持通信畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购中心及评标委员会联系。

### 26、无效投标条款和废标条款

26.1无效投标条款

26.1.1投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

26.1.2投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

26.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

26.1.4投标人不具备招标文件中规定的资格要求的。

26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

26.1.6未通过符合性审查的。

26.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

26.1.8投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.1.9投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.10投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（一）评审过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：

1.投标报价低于采购项目预算50%的，即投标报价<采购项目预算×50%；

2.投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价<采购项目最高限价×45%；

3.评标委员会认定的投标人报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（二）启动异常低价投标审查后，评标委员会应当要求相关投标人在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标价格作出解释，由评标委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对投标人报价合理性进行判断。投标人不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

26.1.11投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

26.1.12其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

26.2废标条款

26.2.1符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的。

26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

26.2.5因苏采云系统故障原因造成开标不成功的。

26.3 投标截止时间结束后参加投标的投标人不足三家的处理：

26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的投标人或者在评标期间对招标文件做出实质响应的投标人不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

## 六、定标

### 27、确定中标单位

27.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

27.2采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

27.3采购中心将在“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

27.4.1提供虚假材料谋取中标的。

27.4.2向采购人、采购中心行贿或者提供其他不正当利益的。

27.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

27.4.4与采购人或者其他投标人恶意串通的。

27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的。

27.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

27.5.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

### 28、质疑处理

28.1提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。潜在投标人依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

28.2投标人认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向采购中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

28.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

28.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

投标人应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。投标人如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购中心、采购人将只对投标人第一次质疑作出答复。

28.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。投标人如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

28.4投标人（含潜在投标人）对采购方式、采购需求、投标人资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。投标人对除上述事项以外其他事项的询问、质疑请向采购中心提出，由采购中心负责答复。

采购中心及采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑,采购人和采购中心不接受未填写快递运单的快件。质疑接收部门为公共资源交易中心业务受理处，联系地址：盐城市府西路1号市公共资源交易中心522，联系电话：0515-86665052。

28.5 以下情形的质疑不予受理

28.5.1内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

28.5.2超出政府采购法定期限的质疑。

28.5.3以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

28.5.4未参加投标活动的投标人或在投标活动中自身权益未受到损害的投标人所提出的质疑。

28.5.5投标人组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

28.6投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚和记录该投标人的失信信息。

### 29、中标通知书

29.1中标结果确定后，采购中心将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

## 七、授予合同

### 30、签订合同

30.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

30.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.3签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

### 31、服务（包含与服务相关的货物）的追加

31.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

### 32、政府采购政策功能落实

#### 32.1政府采购线上合同信用融资政策

根据《转发江苏省财政厅中国人民银行南京分行<关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知〉的通知》（盐财购〔2021〕20号）规定，中标投标人如有融资需求，可持政府采购合同在线向相关金融机构（具体信息详见江苏省政府采购网“政采贷”栏目）申请贷款，相关金融机构按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务；具体操作流程请参考苏采云系统中操作手册。

#### 32.2进口产品

进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

#### 32.3中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

32.3.1中小企业定义：

中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。

32.3.2投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

32.3.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

32.3.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

32.3.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

32.3.3在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

32.3.4以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

32.3.5监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

32.3.6残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

32.3.6.1安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

32.3.6.2依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

32.3.6.3为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

32.3.6.4通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

32.3.6.5提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

32.3.6.6前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证》（1 至8 级）的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

32.3.7本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《招标公告》。

32.3.8采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见第四章《采购需求》。

32.3.9小微企业价格评审优惠的政策：见第五章《评标方法和评标标准》。

#### 32.4政府采购节能产品、环境标志产品

32.4.1严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，投标人必须在响应文件中提供所投产品的相关证书（由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书）。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

32.4.2节能、环保产品的品目清单按照《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）执行。国家对品目清单进行调整的，按照最新调整的品目清单执行。

#### 32.5绿色包装

本项目中涉及商品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行,在供货、安装过程中能做到低碳物流、环保节约、提高资源利用率。

#### 32.6政府采购创新产品

采购人优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品。

#### 32.7绿色数据中心政策

本文件中若涉及到数据中心采购，采购人应依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7号）文件精神，在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对投标人提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求投标人在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

#### 32.8履约保证金政策

确需收取履约保证金的，履约保证金的缴纳形式：

投标人应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励投标人自愿使用电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。

如以履约保函（保险）形式缴纳履约保证金，投标人可通过政府采购电子履约保函（保险）平台（www.jsdzbh.com）在线申请履约保函（保险）。

履约保证金金额不得超过合同金额的10%，采购人对第三方信用服务机构依据标准规范评定为 AA 级及以上的政府采购投标人（需在签订采购合同前提供信用管理 部门备案的第三方信用报告，且信用报告通过“信用盐城网”可查实），免收履约保证金。

### 33、预付款制度

本项目落实预付款制度，预付款比例为30%。在签订合同时，中标、成交投标人明确书面表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可就预付款比例作相应调整。

# 第三章  合同文本

以下为中标后签订本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改。

盐城市政府采购合同（合同编号）

项目名称：盐城市“公共数据平台”数据安全和治理应用功能模块建设升级项目

项目编号：JSZC-320900-JZCG-G2025-0068

甲方：（买方）

乙方：（卖方）

甲、乙双方根据盐城市政府采购中心盐城市“公共数据平台”数据安全和治理应用功能模块建设升级项目公开招标的结果，签署本合同。

## 一、合同内容

1.1 标的名称：盐城市“公共数据平台”数据安全和治理应用功能模块建设升级项目

1.2标的质量：详见采购需求

1.3 标的数量（规模）：详见采购需求

1.4 履行时间（期限）：详见采购需求。

1.5 履行地点：甲方指定地点。

1.6履行方式：按甲方指定方式。

## 二、合同金额

2.1本合同金额为（大写）：                圆（_______________元）人民币或其他币种。

## 三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供服务（包含与服务相关的货物）的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

## 四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同服务（包含与服务相关的货物）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

4.2项目建设过程中所产生成果的知识产权归甲方所有。乙方为履行本合同向甲方所交付工作成果（包括但不限于履行本合同过程中形成的技术资料文件等）的所有权与知识产权均归甲方单独占有。乙方不以任何形式主张权利，并应甲方要求，配合甲方完成权利登记等必要手续。

4.3未经甲方同意，乙方不得擅自处分（包括但不限于使用、许可他人使用、转让、出租、出借、买卖、对外披露等）该服务工作成果。

## 五、产权担保

5.1乙方保证所交付的服务（包含与服务相关的货物）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

## 六、履约保证金

6.1乙方交纳人民币           元作为本合同的履约保证金。

备注：履约保证金金额为合同金额的10%，采购人应当对AA评级及以上政府采购投标人（需提供信用管理部门备案的第三方信用报告）免收履约保证金。

6.2确需收取履约保证金的，履约保证金的缴纳形式：

6.2.1乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励投标人自愿使用电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。

6.2.2 如以履约保函（保险）形式缴纳履约保证金，乙方可通过政府采购电子履约保函（保险）平台（www.jsdzbh.com）在线申请履约保函（保险）。

6.3合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。

6.4履约保证金的退还：

6.4.1方式：退还至乙方缴纳履约保证金的账户。如为保函，在到期时自行失效。

6.4.2时间：验收合格后30日内。

6.4.3条件：按合同要求全部履约完成并经甲方验收合格，且甲方收到乙方出具的发票。

6.4.4不予退还情形：

除不可抗力情况外，乙方出现下列情形之一的，其履约保证金，甲方将视情节决定不予退还或部分不予退还。

（1）乙方无正当理由拒绝签订合同的，或者在签订合同时向甲方提出附加条件或者更改合同实质性内容要求的；

（2）乙方不履行与采购人订立的合同的；

（3）乙方所供货物或服务不符合招标文件规定要求的；

（4）乙方采取欺骗、弄虚作假方式投标的或与其他投标人串通投标的；

（5）乙方将合同内容转包、违法分包的；

（6）乙方故意捏造事实或伪造证明材料，进行虚假恶意投诉或反映的。

6.4.5逾期退还的违约责任：甲方逾期无故未退还履约保证金的，按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费，但因乙方自身原因导致无法及时退还的除外。

## 七、合同转包或分包

7.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同。

## 八、合同款项支付

8.1合同款项的支付方式及进度安排

#### 分包一：公共数据平台优化升级及数据治理应用项目

（1）项目合同签订后，甲方在收到乙方票据并确认无误后，10个工作日内支付合同总价的30%作为预付款；

（2）项目初步验收后，甲方在收到乙方票据并确认无误后，10个工作日内，支付合同总价的20%；项目终验后，甲方在收到乙方票据并确认无误后，10个工作日内，支付合同总价的20%；

（3）项目转入运维期，每年运维期结束，甲方在收到乙方票据并确认无误后，10个工作日内，支付合同总价的15%，持续2年。

#### 分包二：公共数据安全防护项目

（1）项目合同签订后，甲方在收到乙方票据并确认无误后，10个工作日内支付合同总价的30%作为预付款；

（2）项目初步验收后，甲方在收到乙方票据并确认无误后，10个工作日内，支付合同总价的20%；项目终验后，甲方在收到乙方票据并确认无误后，10个工作日内，支付合同总价的20%；

（3）项目转入运维期，每年运维期结束，甲方在收到乙方票据并确认无误后，10个工作日内，支付合同总价的15%，持续2年。

#### 分包三：全过程项目咨询和管理服务

合同签订后，甲方在收到乙方票据并确认无误后，10个工作日内，支付预付款合同价的30%；

合同约定的所有服务内容完成，经终验通过后，甲方在收到乙方票据并确认无误后，10个工作日内，支付合同价的70%。

#### 分包四：商用密码应用测评服务

合同签订后，甲方在收到乙方票据并确认无误后，10个工作日内，支付预付款合同价的30%；

合同约定的所有服务内容完成，并提交《商用密码应用方案评估报告》《商用密码应用安全性评估报告》，经终验通过后，甲方在收到乙方票据并确认无误后，10个工作日内，支付合同价的70%。

#### 分包五：软件测评服务

合同签订后，甲方在收到乙方票据并确认无误后，10个工作日内，支付预付款合同价的30%；

合同约定的所有服务内容完成，经终验通过后，甲方在收到乙方票据并确认无误后，10个工作日内，支付合同价的70%。

## 九、税费

9.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

## 十、项目验收

10.1甲方依法组织履约验收工作。

10.2甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

10.3对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

10.4如有必要，甲方邀请参加本项目的其他投标人或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

10.5甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

10.6验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

## 十一、违约责任

11.1甲方无正当理由拒绝接受乙方提供服务的，甲方向乙方偿付拒绝接受服务合同价款总值 5% 的违约金。

11.2甲方无故逾期验收和办理合同款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额0.1% 的每日向乙方支付违约金。

11.3乙方逾期提供服务的，乙方应按逾期提供服务合同总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因逾期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同价款总额 5% 的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

11.4乙方所提供服务的标准不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒绝接受服务，并可单方面解除合同。

## 十二、不可抗力事件处理

12.1在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

12.2不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

12.3不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

## 十三、解决争议的方法

13.1双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成，由甲方住所地人民法院管辖。

## 十四、合同生效及其他

14.1合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

14.2遵照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》有关条文执行。

14.3 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。

14.4 未尽事宜以最终签订的合同为准。

甲方：                                      乙方：

地址：                                      地址：

法定代表人或授权代表：      法定代表人或授权代表：

联系电话：                              联系电话：

签订日期：  年   月  日

保密协议书

甲方：

乙方：

鉴于乙方接受甲方委托，将在合同规定的期限内对甲方有关             ，而在提供服务过程中，乙方将不可避免地接触到甲方的涉密设备、涉密信息以及保密资料，为落实保密措施，做好保密工作，切实维护国家安全和利益以及甲方部门的利益，双方就有关保密事宜达成如下意见：

一、甲方职责

1.甲方应对乙方项目合同金额及合同本身进行保密，对乙方明确为甲方的技术人员进行保密责任、保密义务提醒教育，并对乙方技术服务人员进行技术服务具体实施进行全程跟踪、监督和管理。

2.对于乙方提出的与技术服务密切相关的工作文档且必须提供保密资料等相关事宜进行保密审查认证，并对提供给乙方的相关保密资料提出比较明确的保密要求，做好交接登记工作。

3.发现乙方在为甲方实施技术服务过程中存在安全隐患和泄密漏洞的，应当及时提出，并督促落实改进措施，确保安全。

二、乙方职责

1.乙方在接受甲方委托之日起，应当事先做好相关准备工作：一是明确具体上门服务的技术人员，且做到相对固定；二是对相关技术服务人员进行保密教育，明确保密责任、义务，并与之签订《保密协议书》。

2.乙方技术服务人员在为甲方提供技术服务过程中，应尽量避免接触甲方的涉密事项，做到不该看的不看，不该问的不问；因提供技术服务需要必须接触涉密事宜时，应主动接受甲方的现场指导和监督，并确保有关涉密设备、涉密信息的安全。

3.乙方在为甲方提供技术服务时，甲方根据乙方提出的要求，必须提供保密资料时，双方应当办理交接手续，做好登记、使用台账；乙方在将相关保密资料带回使用时，应确保携带、使用、存放全过程的安全；保密资料原则上不得另行复制，确因技术服务需要经甲方同意复制的，按原件要求严格管理。

4.乙方在完成甲方某项技术服务任务后，与此任务相关且短期内不再使用的先前甲方提供的保密资料，原则上应限期退回甲方，并办理保密资料退回手续，做好交接登记。甲方认为可以作废不需退回的保密资料，乙方应当及时进行保密销毁，并做好核销登记。

5.乙方对于甲方提供的保密资料以及相关技术服务人员在为甲方提供技术服务时掌握的其他涉密信息，均不得向第三方或其他无关人员透露，应按照技术服务需要严格控制使用、知悉范围。

6.乙方在使用电子设备（包括笔记本电脑、移动存储介质等）为甲方提供技术服务时，应严格按照有关保密规定要求，落实技防、人防、物防综合防范措施，确保安全。

三、其他事宜

1.由于双方违反约定，造成泄密事件发生或者产生严重泄密隐患的，由违约一方承担全部责任。

2.本协议未尽事宜，双方另行择机商定。

3.双方在相关问题上发生争执无法解决时，拟商请保密工作部门进行调解。

甲方：                                乙方：

甲方代表（签字）：                    乙方代表（签字）：

签署日期：  年  月  日                签署日期：  年  月  日

# 第四章 采购需求

## 分包一：公共数据平台优化升级及数据治理应用项目

依据《江苏省公共数据攻坚三年行动方案（2024-2026年）》、《江苏省公共数据“一本账”试点工作方案》等文件要求，基于现有盐城市公共数据平台，全面升级优化打造全市数字资源“一本账”管理系统和新一代公共数据平台，推动全市公共数据清查治理和开发利用，切实解决全市公共数据资源归集治理、开发利用等方面突出问题，实现公共数据资源供给规模、治理效能显著提升，助力全市公共数据“一本账”管理、“一平台”运营、“一体化”应用。

### 一、技术要求

#### （一）建设内容

##### 1.新建数字资源“一本账”管理系统

建设数字资源“一本账”管理系统，生成项目、系统、数据等全要素账本，按照统一对接标准，汇聚形成全市“一本账”，形成数据、云网、事项等各类资源的数据全景，为各地各部门深化数字政府建设，实现数据赋能数字经济、数字社会发展等，提供数据要素支撑。主要建设内容包括：

- “一本账”首页

提供综合检索、系统消息、公共数据“一本账”管理架构展示等功能，包括但不限于：

| ##### 功能模块 ##### 名称 | ##### 子功能模块 ##### 名称 | ##### 功能要求 |
| --- | --- | --- |
| 综合检索 | / | 提供各账本清单的统一检索入口，快速定位具体清单资源。 |
| 系统消息 | / | 集成各类系统提醒消息，支持实时接收并展示消息通知，点击展示消息详情。 |
| “一本账”架构展示 | / | 展示公共数据“一本账”管理架构，并支持集成信息化项目管理系统、政务云管理平台等系统入口。 |

###### （2）业务办理

集成公共数据平台各数据业务办理入口和待办事项，打造统一业务办理工作模块。包括但不限于：

| ##### 功能模块 ##### 名称 | ##### 子功能模块 ##### 名称 | ##### 功能要求 |
| --- | --- | --- |
| 系统集成 | / | 集成公共数据平台全流程管理相关系统模块入口 |
| 待办事项 | 待办事项 | 集成平台各类待办、审批事项，支持基于信息化项目管理、云资源申请、公共数据管理等业务场景的清单数据，自动触发待办事项生成，支持展示待办事项简要信息（如时间、事项类型等）预览，提供一键跳转去处理、查看更多等操作。 |
|  | 已办事项 | 为用户提供已办事项的查看，支持已办事项类型、办理时间等简要信息展示，支持查看历史处理的审批事项和通知，支持按办理时间排序展示。 |

###### （3）清单管理

按照江苏省数字资源“一本账”建设要求，与市级信息化项目管理系统、事项库系统、政务云多云管理系统、公共数据平台各相关系统对接，获取“一本账”清单数据，形成全市数据资源、项目、系统、事项、数据设施、标准规范、运行保障、高质量数据集等8个“账本”基础数据清单，支持自定义配置维护清单信息和清单数据项，实现全市公共数据“一本账”管理。包括但不限于：

| ##### 功能模块 ##### 名称 | ##### 子功能模块 ##### 名称 | ##### 功能要求 |
| --- | --- | --- |
| 清单管理 | 项目清单管理 | 参照省级数字资源“一本账”清单采集标准，对接相关系统获取项目清单数据，支持项目清单维护、统计、搜索等功能。支持查看项目详情，详情内容包括项目详细信息、关联事项列表、系统列表、数据资源、标准规范、基础设施等列表以及项目图谱展示。 |
|  | 系统清单管理 | 参照省级数字资源“一本账”清单采集标准，对接相关系统获取系统清单数据，支持系统清单维护、统计、搜索等功能。支持查看系统详情，详情内容包括系统详细信息、关联事项列表、项目列表、数据资源、标准规范、基础设施等列表及系统图谱展示。 |
|  | 事项清单管理 | 参照省级数字资源“一本账”清单采集标准，对接相关系统获取事项清单数据，支持事项清单的维护、统计、搜索等功能。支持查看事项详情，详细内容包括事项详细信息、关联项目列表、系统列表等详情展示。 |
|  | 数据清单管理 | 参照省级数字资源“一本账”清单采集标准，对接相关系统获取数据资源清单，展示数据目录、数据归集、电子证照、数据共享、数据开放、风险防控等分清单信息。支持数据清单的维护、统计、搜索等功能。支持查看数据相关各类清单详情，详细内容包括详细信息、关联项目列表、系统列表等详情展示。 |
|  | 标准规范清单管理 | 参照省级数字资源“一本账”清单采集标准，展示标准规范清单数据，支持标准规范清单的填报、维护、统计、搜索等功能。支持查看标准规范详情，详细内容包括标准规范详细信息、关联项目列表、系统列表等详情展示。 |
|  | 基础设施清单管理 | 参照省级数字资源“一本账”清单采集标准，对接相关系统获取基础设施清单数据，支持系统清单维护、统计、搜索等功能。支持查看基础设施详情，详情内容包括基础设施详细信息、关联事项列表、项目列表展示。 |
|  | 运行保障清单管理 | 参照省级数字资源“一本账”清单采集标准，展示运行保障清单数据，支持运行保障清单的填报、维护、统计、搜索等功能。支持查看运行保障清单详情，详细内容包括运行保障详细信息、关联项目列表、系统列表等详情展示。 |
|  | 高质量数据集清单管理 | 参照省级数字资源“一本账”清单采集标准，展示高质量数据集清单数据，支持高质量数据集清单的填报、维护、统计、搜索等功能。支持查看高质量数据集详情，详细内容包括高质量数据集详细信息、关联项目列表、系统列表等详情展示。 |

###### （4）指标管理

基于公共数据“一本账”整体框架涉及项目清单、系统清单、事项清单、数据清单、标准规范清单、运行保障清单和数据基础设施清单、高质量数据集等8张清单数据，按照江苏省数字资源“一本账”指标体系统计要求，进行指标计算分析，完成省要求的指标计算上报任务。包括但不限于：

| ##### 功能模块 ##### 名称 | ##### 子功能模块 ##### 名称 | ##### 功能要求 |
| --- | --- | --- |
| 指标展示 | / | 支持按照省数字资源“一本账”指标体系按权限、维度分类展示。 |
| 指标计算 | 业务域管理 | 支持对指标计算的业务域进行配置。 |
|  | 维度建模 | 支持对指标计算的维度及模型进行配置。包括维度管理、模型管理。模型管理支持模型基本信息、表字段、分区字段设置。 |
|  | 指标管理 | 指标列表：支持配置定义和配置数据指标，支持基础指标、复合指标、衍生指标配置，支持指标基本信息和指标计算规则配置，支持指标启用/停用、查看、生成API等操作，支持批量导入、一键导出、批量启用、批量停用等批量操作。 |
|  |  | 指标体系：支持实时查看指标计算结果。 |
|  |  | 指标组合：支持将多个指标组合成主题模型，支持主题模型分组、主题模型新增、启用、停用、编辑、删除、查看、生成API等操作。 |
|  | 指标计算 | 支持计算任务配置、执行计算、批量执行计算等操作。 |
|  | 指标服务 | 指标API服务：支持将单指标、指标组合、明细表生成API。 |
|  |  | 多维分析：支持通过勾选拖动将指标在线组成统计报表，支持报表导出。 |
|  | 指标运维 | 支持指标任务运维和任务实例运维。 |
|  | 指标地图 | 提供指标地图，支持指标搜索、指标分类统计、指标三级业务域检索、查看指标详情、下载API文档、在线分析。 |

###### （5）运营管理

立足全市数据管理部门、数据提供部门、数据使用部门视角，围绕全市各级各部门产数、用数、供数维度，建立数据运营评估指标，动态评估各级各部门产数、用数、供数效能，促进全市各级各部门高效开展数据开发利用工作。包括但不限于：

| ##### 功能模块 ##### 名称 | ##### 子功能模块 ##### 名称 | ##### 功能要求 |
| --- | --- | --- |
| 运营管理 | 核心指标展示 | 按市县两级用户层级、权限分类围绕全市各级各部门产数、用数、供数维度，依托数字资源“一本账”指标体系，动态评估该部门产数、用数、供数效能。 |
|  | 问题预警展示 | 按市县两级用户层级、权限分类预警数字资源“一本账”指标反馈的项目、系统、云网、数据管理过程中的问题。 |
|  | 数据开发利用效能评估展示 | 按市县两级用户层级、权限分类展示数据共享、开放、授权运营、风险防控情况。 |
|  | 高频订阅数据清单展示 | 展示全市高频订阅数据目录清单。 |

###### （6）智能服务

基于政务云提供通用大模型能力，构建智能体服务。主要包括智能找数、智能问数、智能治理等类型智能体开发服务。包括但不限于：

| ##### 功能模块 ##### 名称 | ##### 子功能模块 ##### 名称 | ##### 功能要求 |
| --- | --- | --- |
| 智能找数智能体 | / | 构建智能找数智能体，支持用户以自然语言提问方式获取数据资源目录信息，通过输入所需的数据资源信息，智能体快速识别提取关键信息，生成查询条件，输出资源名称和匹配度等信息。 |
| 智能问数智能体 | “一本账”指标问答智能体 | 构建一本账问答智能体，通过自然语言自动解析语义并关联“一本账”主题库，实现一本账管理情况的快速统计分析。 |
|  | “一企一档”问答智能体 | 构建一企一档问答智能体，通过自然语言自动解析语义并关联“一企一档”主题库，实现全市企业情况的快速统计分析。 |
|  | “一人一档”问答智能体 | 构建一人一档问答智能体是以自然语言交互为核心，通过自然语言自动解析语义并关联“一人一档”主题库，实现全市人口情况的快速统计分析。 |
| 智能治理智能体 | / | 构建智能治理智能体，提供数据质量报告等预设标准化报告模板，通过输入数据质量稽核目标或调整区域/行业/时间颗粒度等关键维度，实现数据质量报告输出，支持PDF报告格式导出。 |

###### （7）“一本账”驾驶舱

集成数据资源、项目、系统、事项等全要素核心指标与关键数据，以多样化图表、仪表盘及动态效果呈现公共数据“一本账”整体状态与趋势。包括但不限于：

| ##### 功能模块 ##### 名称 | ##### 子功能模块 ##### 名称 | ##### 功能要求 |
| --- | --- | --- |
| “一本账”驾驶舱 | “一本账” 总览 | 提供“一本账”总驾驶舱，集成数据资源、项目、系统、事项等全要素核心指标与关键数据，支持接入云、网、数、用、安等大屏内容，以多样化图表、仪表盘及动态效果呈现整体状态与趋势。 |
|  | 项目“一本账”分页 | 对接项目清单和系统清单，将各业务部门项目信息和系统信息进行整合叠加，通过仪表盘、图表等多种方式，对项目总体概览、项目工期分布、各状态项目数量及占比、项目资金来源分布、运维成本分布、各地区项目数量等关键指标进行可视化展示。 |
|  | 系统“一本账”分页 | 通过仪表盘、图表等多种方式，提供系统建设状态分布、系统建设部门分布、立项情况分析、预算年度分布、资金投入分析、系统整合情况、移动端应用分布、数据生产与存储分析、系统部署情况分布等关键指标可视化展示。 |
|  | 事项“一本账”分页 | 实现统计事项数量、统计事项类型分布、统计部门事项分布、统计各区县事项分布、统计事项办理所需数据目录数量、统计事项产生数据目录数量等指标可视化展示。 |
|  | 数据“一本账”分页 | 以可视化方式集中展示数据目录、数据共享、数据开放、数据归集、数据治理、授权运营等指标。 |
|  | 基础设施“一本账”分页 | 围绕算力设施、存力设施两个维度，对全市智算服务器台数、智算服务器 GPU 卡数、通算服务器台数、通算服务器 CPU 核数、通算服务器内存容量、通算服务器存储容量等指标可视化展示。 |
|  | 标准规范“一本账”分页 | 对全市参与编写国家标准的数量变化趋势、统计编写的行业标准的数量变化趋势、统计编写的地方标准的数量变化趋势、统计编写的团体标准的数量变化趋势、统计编写的企业标准的数量变化趋势等进行可视化展示。 |
|  | 运行保障“一本账”分页 | 对全市运维人员投入变化趋势、经费投入变化趋势等关键指标进行可视化展示。 |
|  | 高质量数据集“一本账”分页 | 对全市高质量数据集的数量、分布、领域等关键指标进行可视化展示。 |

###### （8）“一本账”移动端

构建数字资源“一本账”移动端（本项目不单独建设APP，新建移动端内容将按照省市相关要求，接入相关APP），包括但不限于：

| 功能模块名称 | 子功能模块名称 | 功能要求 |
| --- | --- | --- |
| 项目“一本账”看板 | 项目整体状态指标查看 | 提供项目整体状态指标查看功能，支持移动端展示部门项目总数、关联系统数等总览指标，以及项目清单、关联系统情况等指标数据。 |
|  | 项目清单详情查看 | 提供项目清单详情查看功能，支持移动端展示市级政务信息化项目清单，包括但不限于项目详细信息、关联事项列表、项目列表、数据资源、标准规范、基础设施等列表。 |
| 系统“一本账”看板 | 系统整体状态指标查看 | 提供系统整体状态指标查看功能，支持移动端展示部门系统整合率、业务系统上云数等总览指标，以及系统清单、部署情况、数据存储等指标数据。 |
|  | 系统清单详情查看 | 提供系统清单详情查看功能，支持移动端展示市级部门系统清单，包括但不限于系统详细信息、关联事项列表、项目列表、数据资源、标准规范、基础设施等列表及系统图谱展示。 |
| 事项“一本账”看板 | 事项整体状态指标查看 | 提供事项整体状态指标查看功能，支持移动端展示部门事项总数、所需数据满足率、产生数据编目率等总览及指标数据。 |
|  | 事项清单详情查看 | 提供事项清单详情查看功能，支持移动端展示事项清单详情，包括但不限于事项详细信息、关联项目列表、系统列表等详情展示。 |
| 数据“一本账”看板 | 数据整体状态指标查看 | 提供数据整体状态指标查看功能，支持移动端展示数据目录、资源、治理、使用等总览，以及目录、归集、共享、开放、授权运营等指标数据。 |
|  | 数据清单详情查看 | 提供数据清单详情查看功能，支持移动端展示公共数据目录、高使用价值数据清单、电子证照制发清单等，包括详细信息、关联项目列表、系统列表等详情展示。 |
| 基础设施“一本账”看板 | 基础设施整体状态指标查看 | 提供基础设施整体状态指标查看功能，支持移动端展示智算服务器台数、通算服务器存储容量等算力、存力设施指标数据。 |
|  | 基础设施清单详情查看 | 提供基础设施清单详情查看功能，支持移动端展示数据设施清单，包括但不限于基础设施详细信息、关联事项列表、项目列表展示。 |
| 标准规范“一本账”看板 | 标准规范整体状态指标查看 | 提供标准规范整体状态指标查看功能，支持移动端展示标准规范总数、编制状态、参编国标及行标数等指标数据。 |
|  | 标准规范清单详情查看 | 提供标准规范清单详情查看功能，支持移动端展示标准规范清单，包括但不限于标准规范详细信息、关联项目列表、系统列表等详情展示。 |
| 运营保障“一本账”看板 | 运营保障整体状态指标查看 | 提供运营保障整体状态指标查看功能，支持移动端展示运维人数、费用总额、安全事件等总览指标，以及人员、经费、安全保障等指标数据。 |
|  | 运营保障清单详情查看 | 提供运营保障清单详情查看功能，支持移动端展示人员、资金、安全保障清单等，包括但不限于详细信息、关联项目列表、系统列表等详情展示。 |
| 待办通知 | / | 提供各类系统提醒消息，支持实时接收并展示消息通知，点击展示消息详情。 |

###### （9）“一本账”数据对接

按照省市相关要求，完成“一本账”数据对接工作，包括但不限于：

| 子系统名称 | 功能模块名称 | 子功能模块名称 | 功能要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| “一本账”数据对接 | 项目“一本账”数据对接 | / | 提供项目“一本账”数据对接功能，支持与市信息化项目管理系统等对接，实现项目清单及指标数据的接入。 |
|  | 系统“一本账”数据对接 | / | 提供系统“一本账”数据对接功能，支持与市信息化项目管理系统等对接，接入系统清单、指标数据。 |
|  | 事项“一本账”数据对接 | / | 提供事项“一本账”数据对接功能，支持与市事项库等系统对接，接入事项清单数据。 |
|  | 数据“一本账”数据对接 | / | 提供数据“一本账”数据对接功能，支持与市公共数据平台等系统对接，接入数据资源清单及指标数据。 |
|  | 基础设施“一本账”数据对接 | / | 提供基础设施“一本账”数据对接功能，支持与市政务云管理平台等对接，接入基础设施清单及指标数据，确保基础设施“一本账”能够及时获取基础设施的相关数据。 |

###### （10）相关系统对接

与江苏省数字资源“一本账”平台对接。

##### 2.公共数据平台优化升级

基于现有盐城市政府信息资源中心（二期）数据目录系统、数据交换系统、数据融合服务系统、数据供需对接系统、数据集成系统、数据治理系统（包含数据标准管理、数据建模管理、数据质量管理、元数据管理、数据资产管理等模块）、政务信息共享网站、公共数据开放网站、运行管理系统、用户管理系统、电子证照管理系统等核心子系统，按照国家、江苏省相关政策要求，升级打造新一代公共数据平台，为市县两级用户提供公共数据管理和开发利用服务。主要建设内容如下：

###### （1）升级数据目录模块

在原有数据目录系统目录分类管理、目录编制、目录审核、目录发布、资源注册、资源挂接、资源审核等功能模块基础上，新增目录概览、目录服务、目录确认单等功能，并完成业务流程变更。包括但不限于：

| ##### 功能模块 ##### 名称 | ##### 子功能模块 ##### 名称 | ##### 功能要求 |
| --- | --- | --- |
| 目录概览 | / | 对现有数据目录系统首页进行优化，展示目录提供分析、目录发布审核分析、资源发布审核分析、资源提供分析。 |
| 目录服务 | / | 提供多维度目录检索服务，支持对部门目录、基础目录、主题目录、事项目录，按照目录名称、部门名称、模板名称等多种组合条件，进行快速目录查询、浏览等操作。 |
| 目录确认 | / | 按照省级目录编制要求，数据目录初审通过后自动生成目录确认单，用户可新增下载、上传功能。 |
| 流程变更 | / | 支持市县两级按照管辖范围实现部门目录编制、部门目录审核、数据局审核的目录管理工作流转流程。 |

###### （2）新建数据规划模块

新建数据规划模块，支持分层架构、业务分类、主题域、业务过程等的规划及规范定义，对标准、模型的分层分域管理，包括但不限于：

| ##### 功能模块 ##### 名称 | ##### 子功能模块 ##### 名称 | ##### 功能要求 |
| --- | --- | --- |
| 数据规划 | 数据规划 | 展示数据架构，包括业务分类视图、主题域视图、业务过程视图等，提供放大、缩小、下载等操作。 |
|  |  | 查看数仓分层，展示数据仓分层列表，查看分层下数据模型，包括模型基本信息、字段详情、关联关系、关系图、数据预览信息等详情信息；提供导出DDL、查看模型版本信息、物化详情等操作。 |
|  | 数仓分层 | 支持数仓分层定义，提供数仓分层新增、编辑、删除等操作。 |
|  | 业务分类 | 支持业务分类管理，提供业务分类新增、编辑、删除等操作。 |
|  |  | 支持主题域管理，提供主题域新增、编辑、删除等操作。 |
|  |  | 支持业务过程管理，提供业务过程新增、编辑、删除等操作。 |
|  | 数仓规范 | 支持数仓规范管理，支持定义数仓分层选项、自定义选项以及存储策略选项，支持增加或删除自定义选项。 |
| 多租户服务 | / | 支持多租户服务，面向市直部门及县区数据局提供免费能力复用。 |

###### （3）升级数据标准模块

在原有数据标准模块数据标准概览、数据标准分类管理、代码集管理等功能基础上，升级公共标准库、项目标准库、标准文档、数据字典、数据元管理、度量单位、数据标准服务等功能。包括但不限于：

| ##### 功能模块 ##### 名称 | ##### 子功能模块 ##### 名称 | ##### 功能要求 |
| --- | --- | --- |
| 数据标准 | 公共标准库 | 支持建立公共标准库，包括标准文档、数据字典、数据元管理、度量单位等管理功能，公共标准库由平台管理员统一维护。 |
|  | 项目标准库 | 支持建立项目标准库，包括标准文档、数据字典、数据元管理等管理功能，项目标准库由各项目团队自主维护。 |
|  | 标准文档 | 支持标准文档管理，为后期代码集管理、数据元管理、度量单位管理提供来源依据。管理的标准文档包括但不限于国家标准文档、行业标准文档、地方标准、企业标准以及业务相关规范文档、流程文档、制度文档等。提供标准文档分类的新增、删除、编辑等操作，支持新增、删除、编辑标准文档，支持查看标准文档详情。 |
|  | 数据字典 | 支持数据字典管理，提供数据字典分类的新增、删除、编辑等操作，提供数据字典导入\导出、批量发布等功能，支持数据字典的新增、删除、发布、编辑、废弃、详情等操作，支持新增、删除字典项。 |
|  | 数据元管理 | 支持数据元管理，提供数据元的类型、长度、值域、度量单位等内容维护功能。提供数据元分类的新增、删除、编辑等操作，提供数据元导入\导出、批量发布等功能，支持数据元的新增、删除、发布、编辑、废弃、详情等操作。 |
|  | 度量单位 | 支持度量单位管理，根据自定义需求创建新的度量单位，包括但不限于货币单位、对象量词、比例单位、排名单位、时间单位等。提供度量单位的新增、删除、编辑等操作。 |
|  | 数据标准服务 | 支持对公共标准库、项目标准库中标准文档、数据字典、数据元进行检索定位。 |
| 多租户服务 | / | 支持多租户服务，面向市直部门及县区数据局提供免费能力复用。 |

###### （4）升级数据建模模块

在原有数据建模模块数据建模分类、逻辑建模、物理建模等功能基础上升级建模概览、维度建模、关系建模等功能。包括但不限于：

| ##### 功能模块 ##### 名称 | ##### 子功能模块 ##### 名称 | ##### 功能要求 |
| --- | --- | --- |
| 数据建模 | 建模概览 | 提供数据概览功能，包括数仓分层占比情况、业务分类情况、发布模型总量趋势等统计分析。 |
|  | 维度建模 | 提供新增模型功能，支持维度表设计、明细表设计、汇总表设计，支持模型基本信息配置。 |
|  |  | 提供字段信息配置功能，提供字段信息的手动配置、标准导入、Excel导入、代码解析。 |
|  |  | 提供关联关系功能，支持创建模型关联关系 |
|  |  | 提供展示关系图功能，展示模型关联关系图。 |
|  |  | 提供模型管理功能，支持导入模型、导出模型、逆向建模、复制模型、编辑模型、删除模型、查看模型详情。 |
|  | 关系建模 | 提供新增模型功能，配置模型所属的数仓分层、业务分类、模型名称、模型标识、描述等信息。 |
|  |  | 提供设计模型功能，支持通过在画布上灵活拖动进行模型设计，创建表、字段、表与表的关系等内容。提供新增表、保存、导出、查看历史版本、版本对比、查看表详情、设计表关系、表字段配置（支持标准导入、Excel导入、代码解析、删除等操作）、模型发布等功能。 |
|  |  | 支持删除关系模型。 |
|  |  | 支持编制关系模型。 |
|  |  | 支持查看模型基本信息、表字段信息、历史版本、版本比对等详情信息。 |
|  |  | 支持查看模型物化记录。 |
|  |  | 支持将已存在于数据库中的数据表模型，逆向生成到关系建模模块，进行维护。 |
| 多租户服务 | / | 支持多租户服务，面向市直部门及县区数据局提供免费能力复用。 |

###### （5）新建数据开发模块

新建数据开发模块，为数据开发者提供在线开发工具，包括但不限于：

| ##### 功能模块 ##### 名称 | ##### 子功能模块 ##### 名称 | ##### 功能要求 |
| --- | --- | --- |
| 数据开发 | 开发中心 | 提供沉浸式数据开发能力，支持自动提示补全、语法高亮、语句美化、在线调试、语法校验、执行计划、血缘分析、版本对比等。 |
|  |  | 支持多版本开发及多种执行模式：Local、Standalone、KubernetesSession、YarnPer-Job、KubernetesApplication。 |
|  |  | 支持语法增强，表值聚合函数、全局变量、执行环境、语句合并、库同步等，支持FlinkJava/Scala/PythonUDF开发与自动提交。 |
|  |  | 支持SQL作业开发，ClickHouse、Doris、Hive、Mysql、Oracle、Phoenix、PostgreSql、Presto、SqlServer、StarRocks等。 |
|  | 运维中心 | 提供任务数统计功能，支持已创建任务数、初始化任务数、运行中任务数、已完成任务数、异常中任务数、已异常任务数、已暂停任务数、停止中任务数、重启中任务数进行统计。 |
|  |  | 展示任务运行情况：提供作业总览、集群信息、作业快照、异常信息、配置信息、数据地图、重新启动、智能停止等功能，支持SavePoint 触发、SavePoint 暂停、SavePoint停止、普通停止等操作。 |
|  | 注册中心 | 支持注册和管理数据开发组件中各种资源和服务，包括集群管理、Jar管理、全局变量管理等功能。 |
|  | 资源中心 | 提供文件管理、UDF管理、任务组管理等功能。 |
| 多租户服务 | / | 支持多租户服务，面向市直部门及县区数据局提供免费能力复用。 |

###### （6）升级供需对接模块

在原有供需对接模块数据需求管理、数据需求分析、数据需求确认、供需评估、共享责任清单等功能基础上，升级国省需求处理、市级需求上报模块。包括但不限于：

| ##### 功能模块 ##### 名称 | ##### 子功能模块 ##### 名称 | ##### 功能要求 |
| --- | --- | --- |
| 数据供需对接模块 | 国省需求处理 | 支持对国家或省级下发的数据需求进行处理，包括需求挂接和需求审核。 |
|  | 市县需求上报 | 支持对市县供需对接信息进行上报，上报省级平台，支持查看供需详情信息和审核进度信息。 |
| 流程变更 | / | 支持市县两级按照管辖范围实现部门供需对接工作流转流程。 |

###### （7）新建异议处理模块

新建异议处理模块，建立完善的数据异议处理机制，包括但不限于：

| ##### 功能模块 ##### 名称 | ##### 子功能模块 ##### 名称 | ##### 功能要求 |
| --- | --- | --- |
| 异议处理模块 | 异议受理 | 支持对本级用户提交的数据异议进行受理。 |
|  | 异议提出 | 支持用户提交数据异议。 |
|  | 异议核查 | 支持对本级用户提出的异议进行核查处理 |
|  | 异议审查 | 支持对异议处理结果进行审查 |
|  | 异议上报 | 支持向省级平台上报数据异议 |
|  | 国省异议受理 | 支持受理国家、省下发的数据异议 |
|  | 国省异议核查 | 支持国家、省下发的数据异常进行核查处理 |
|  | 国省异议审查 | 支持审查国家、省下发异议的处理结果 |

- 新建主专题库管理模块

新建主专题库管理模块，推动各主专题库规范化管理服务，包括但不限于：

| ##### 功能模块 ##### 名称 | ##### 子功能模块 ##### 名称 | ##### 功能要求 |
| --- | --- | --- |
| 主题库管理 | 升级电子证照管理模块 | 基于原有电子证照管理系统，对接市区块链平台，包括电子证照上链存证、电子证照可信核验、证照调用上链存证、证照调用可信溯源。 |
|  | 新建一企一档服务模块 | 提供综合检索服务，并展示全市企业数据统计情况、数据归集情况等系统首页内容。 |
|  |  | 提供企业名录查询服务，以列表形式展示企业信息，支持按照国标行业、成立年限、机构类型、注册资本、机构状态、荣誉类型、注册地区等分类查询企业信息，支持查看企业详情，包括基本信息、生产经营、资本资产、纳税信息、监管信息、司法信息、荣誉信息、信用服务等。 |
|  |  | 提供数据API服务、批量查询工具等数据服务。 |
|  | 新建一人一档服务模块 | 展示全市人口概览、数据归集情况等内容。 |
|  |  | 提供人口信息按地区等维度的统计服务。 |
|  |  | 提供数据API服务、批量查询工具等数据服务。 |
|  | 新建一项目一档服务模块 | 提供综合检索服务，展示全市项目数据统计情况、数据归集情况等内容。 |
|  |  | 提供项目名录查询服务，以列表形式展示项目信息，支持按照项目类型、项目层级、所属行政区划、项目状态、立项年份等分类检索项目信息，支持查看项目详情，包括项目基本信息、立项信息、合同信息等信息。 |
|  |  | 提供数据API服务、批量查询工具等数据服务。 |

###### （9）新建数据专区管理模块

新建数据专区管理模块，面向各数据管理团队提供统一的工作环境，包括但不限于：

| ##### 功能模块 ##### 名称 | ##### 子功能模块 ##### 名称 | ##### 功能要求 |
| --- | --- | --- |
| 数据专区管理 | 专区配置 | 提供数据专区创建、展示专区列表、查看专区详情、配置专区信息、配置专区组件、进入专区、搜索专区等功能。 |
|  | 组件配置 | 提供授权资源、回收资源等功能 |
|  | 角色管理 | 提供专区定义角色、删除角色、编辑角色、关联专区成员、分配角色权限。 |
|  | 成员管理 | 提供专区添加成员、删除成员、编辑成员、设置成员角色、设置成员期限等功能。 |
|  | 数据源管理 | 包括新增数据源、删除数据源、编辑数据源、刷新数据源、初始化数据源、切换数据源展示视图、配置数据源详细信息、测试数据源连接、检索数据源等功能。 |
|  | 个人中心 | 提供我的专区、我的资产、我的权限、我的收藏、我的任务列表。 |

###### （10）新建数据微场景开发模块

支持场景化查询、比对、核验等数据微场景在线可视化配置开发，包括但不限于：

| ##### 功能模块 ##### 名称 | ##### 子功能模块 ##### 名称 | ##### 功能要求 |
| --- | --- | --- |
| 数据微场景开发模块 | 场景应用概览 | 展示场景化应用总数、已发布应用数量、应用申请次数、今日使用量统计，提供应用快捷操作入口。 |
|  | 应用管理 | 支持将库表或接口快速配置为数据微应用场景，支持数据查询、数据比对、数据核验等类型数据微应用场景配置。包括新建场景、场景设计、历史版本、场景预览、场景删除、场景复制、场景发布等功能。 |
|  | 模版管理 | 支持解析模版管理，支持库表和接口两种类型解析模版配置，支持配置数据来源部门，支持模版的新增、修改、删除、启用/停用、查看详情等操作。 |
|  |  | 支持界面模版管理，提供数据查询、数据比对、数据核验等类型界面模版配置能力，支持界面模版标题颜色、描述颜色、banner图片设置、背景图片设置等配置，提供模版的新增、修改、删除、启用/停用、查看详情等操作。 |
|  | 审核管理 | 提供应用申请审批功能，支持查看申请详情和审核详情。 |
|  | 应用授权 | 支持查看我申请的应用，包括待办和已办两个列表。待办列表支持查看申请详情浏览申请信息和审核进度。已办列表支持查看申请详情和获取应用链接。 |
|  |  | 提供我授权的应用列表，包括使用、详情、获取链接等操作。 |
|  | 场景监控 | 提供场景应用日志，支持按场景查询、按用户账号查询、按所属部门查询、按使用结果查询、按时间周期查询、高级组合搜索等查询，支持搜索条件重置、支持查看检验记录详情。 |

###### （11）新建应用创新推广模块

支撑本地区数据应用创新案例的收集整理，包括但不限于：

| ##### 功能模块 ##### 名称 | ##### 子功能模块 ##### 名称 | ##### 功能要求 |
| --- | --- | --- |
| 应用创新推广 | 案例提出 | 提供新增案例、编辑案例、删除案例、提交案例、撤销案例、查看案例详情等功能。 |
|  | 案例审核 | 提供审核案例、查看案例审核详情、查看待审核列表、查看已审核列表等功能。 |
|  | 案例发布 | 提供上线案例、下线案例、分类查询已上线/已下线案例等功能。 |

###### （12）升级用户管理模块

在原有用户管理模块组织机构管理、账号管理、权限管理、统一登录、统一消息等功能基础上升级租户管理、用户管理、权限管理、应用管理、用户中心等功能。包括但不限于：

| ##### 功能模块 ##### 名称 | ##### 子功能模块 ##### 名称 | ##### 功能要求 |
| --- | --- | --- |
| 用户管理模块 | 租户管理 | 提供租户列表、创建租户、查询租户、配置租户、删除租户等功能。支持与原有公共数据平台功能模块对接，实现多租户改造。 |
|  | 用户管理 | 提供用户列表、创建用户、删除用户、锁定/解锁用户、用户授权、查询用户、修改用户等功能。 |
|  | 权限管理 | 用户权限管理：用户权限页面展示某个用户的权限，包括用户的角色下的权限和直接分配给用户的权限。包括用户分配权限，取消用户权限。 |
|  |  | 角色权限管理：包括角色列表、新建角色、删除角色、修改角色、查询角色、角色授权等功能。 |
|  | 应用管理 | 提供应用列表、创建应用、删除应用、查询应用、授权应用、配置应用等功能。 |
|  | 用户中心 | 提供单点登录、查看个人中心、修改个人资料、修改个人密码、退出登录用户、导航菜单等功能。 |

###### （13）升级运行管理模块

在原有运行管理模块业务监督、统计分析、系统运行监控、审计分析等功能基础上，升级运行监控概览、配置管理、平台监控、日志运维等功能。包括但不限于：

| ##### 功能模块 ##### 名称 | ##### 子功能模块 ##### 名称 | ##### 功能要求 |
| --- | --- | --- |
| 运行管理模块 | 监控概览 | 展示包括资源总况、资源健康状态、告警信息、告警分析、服务器监控分析、数据源监控分析、节点监控分析、URL监控分析、近30天资源异常情况。 |
|  | 配置管理 | 支持URL的新增、编辑、删除、查询、高级搜索等操作，支持URL监控间隔时长等属性进行配置管理。 |
|  |  | 支持服务器信息的新增、编辑、删除、查询、高级搜索等操作，支持文件服务器、数据库服务器、应用服务器等类型服务器管理。 |
|  | 平台监控 | 展示URL监控、服务器监控、服务器拓扑图、数据源监控、节点监控、累计异常统计等内容。 |
|  | 日志运维 | 支持在线运维、操作日志实时查看。 |

###### （14）升级公共数据开放网站

在原有公共数据开放网站基础上完成数据开放专区建设、适老化及无障碍改造、网站页面优化、用户访问统计等内容建设。包括但不限于：

| ##### 功能模块 ##### 名称 | ##### 子功能模块 ##### 名称 | ##### 功能要求 |
| --- | --- | --- |
| 公共数据开放网站 | 数据开放专区 | 改造市级开放专区，新增县区开放专区。 |
|  | 适老化及无障碍改造 | 对开放网站进行适老化及无障碍改造，对接市政府网站适老化平台。 |
|  | 网站页面优化 | 对开放网站界面布局、显示风格等UI界面进行整体风格优化。 |
|  | 用户访问统计 | 对网站用户行为如用户访问量、访问量、页面浏览量、下载量等重点行为进行数据统计。 |

###### （15）与相关系统对接

主要包括与市统一身份认证平台、市区块链平台、市公共数据授权运营平台、省新一代公共数据平台、省“苏政源”一体化数字资源服务门户等对接。

##### 3.系统国产化改造

本项目须依托国产化软硬件平台部署，投标人需完成原有系统及新建系统适配工作，同步完成现有历史数据迁移工作。原有系统清单如下：

| 序号 | 系统名称 | 系统功能描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 目录管理系统 | 主要包括目录分类、目录编目、编目编审、审核发布、目录发布，以及资源注册、资源管理、资源检索等功能。 |
| 2 | 数据交换系统 | 主要包括交换概览、交换引擎、配置管理、任务管理、交换监控、交换统计等功能。 |
| 3 | 数据供需对接系统 | 主要包括数据需求管理、数据需求分析、数据需求确认、供需评估、共享责任清单等功能。 |
| 4 | 数据集成系统 | 主要包括概览、任务分类、库表采集、接口采集、整库迁移、文件采集、任务监控等功能。 |
| 5 | 数据治理系统 | 主要包括标准管理、质量管理、数据建模、元数据管理、数据资产管理等模块 |
| 6 | 数据融合服务系统 | 主要包括服务注册、组件管理、服务巡检、服务监控、应用管理、系统运维、统计分析、服务路由、系统管理等功能。 |
| 7 | 公共数据开放网站 | 主要包括首页、开放目录、接口服务、数据应用、地图服务、开放统计、用户须知、登录注册等功能。 |
| 8 | 运行管理系统 | 主要包括业务监督、统计分析、系统运行监控、审计分析等功能。 |
| 9 | 用户管理系统 | 主要包括组织机构管理、账号管理、权限管理、统一登录、统一消息等功能。 |

##### 4.数据清查治理服务

服务期内推动数据目录治理和已有部门原始库、中心标准库、基础库、主专题库和高使用价值数据常态化治理，并按需推动不少于10个主、专题库建设，确保数据库数据按时更新、规范治理，符合国家、省市相关标准，满足数据使用需求。通过数据质量管理等手段，及时发现异常数据，指导数据提供部门及时整改异常数据，确保异常数据闭环化管理。

###### （1）清查治理服务

完成全市公共数据资源清查工作，对各部门各单位在履职过程中建设、运维和使用的政务信息系统（不含涉密信息系统）情况，以及系统自身所包含的文字、数字、视频、电子证照、物联网、空间地理等各类数据资源情况，形成盐城市信息系统清单、数据资源清单。

###### （2）数据目录治理服务

服务期内按照要求，规范开展数据目录治理工作，包括完成全市数据目录规范性检查整改、目录治理实施。

###### （3）原始库治理

接收各部门推送过来的全量原始数据，存储在部门原始库，并开展常态化持续接收数据，保证入库数据为“增量”数据，同时对数据进行数据质量稽核，并对异议数据反馈至所属部门核实处理。提供数据建模、数据抽取、数据去重、数据质量稽核、异议数据处理、数据资产管理等服务。

###### （4）中心标准库治理

对部门原始库接收的数据，根据《政务大数据数据元规范DB32/T 4040-2021》和部门数据治理规范进行数据处理，制定和配置一批数据稽核规则，对数据稽核、清洗、转换，形成符合政务大数据数据元标准的数据，存储在中心标准库，为基础库、主专题库建立提供数据基础。提供标准梳理、数据建模、数据抽取、数据清洗和数据转换、数据质量稽核、异常数据处理、数据资产管理等服务。

###### （5）基础库治理

1）人口库治理：对照省级人口库标准数据元治理标准，按照省市共建基础库的要求，提供人口库数据模型优化、融合治理、质量稽核、数据服务、异议处理、常态化更新等服务。

2）法人库治理：对照省级法人库标准数据元治理标准，按照省市共建基础库的要求，提供法人库数据模型优化、融合治理、质量稽核、数据服务、异议处理、常态化更新等服务。

3）信用库治理：对照省级信用库标准数据元治理标准，按照省市共建基础库的要求，提供信用库数据模型优化、通道整合、融合治理、质量稽核、数据服务、异议处理、常态化更新等服务。

4）电子证照库治理：对照省级电子证照库标准数据元治理标准，提供证照核心数据元梳理、证照数据模型优化、证照数据质量稽核、电子证照服务拓展、电子证照异议数据处理、电子证照数据常态化更新等服务。

###### （6）主专题库建设

建设期根据市数据局、大数据管理中心及市各部门业务场景需求，按需推动主专题库建设，建设一企一档、一人一档、一项目一档、数字资源“一本账”等4个主专题库；运维期按照大数据管理中心实际规划提供不少于6个主专题库建设服务，提供需求梳理、数据探查、标准梳理、主专题库数据建模、数据集成、数据质量管理、元数据管理等服务。

1）一企一档主题库：以法人统一社会信用代码为唯一标识，构建法人档案画像，进一步扩充数据项，包含但不限于以下信息：法人基本信息、法定代表人信息、股东信息、投资方信息、证照信息、信用信息、资产信息、员工信息、位置信息、经营活动信息、纳税信息等，形成一企一档主题库。

2）一人一档主题库：以身份证号为唯一标识，构建个人档案画像，包含但不限于：自然人的基本信息、证照信息、信用信息、工作信息、学习信息、健康信息、资产信息等，形成一人一档主题库。

3）一项目一档主题库：建立全市各类项目档案库，形成一项目一档主题库，包括但不限于项目基本信息、立项信息、合同信息、实施进度信息、投资信息等信息。

4）“一本账”主题库：以项目、系统、事项、基础设施、数据、标准规范、风险防控、运行保障等不同清单数据场景进行划分，构建“一本账”主题库模型，归集“一本账”清单数据、指标数据，形成“一本账”主题库。

##### 5.数据微场景开发服务

常态化征集全市各级各部门应用场景建设需求，根据采购人要求，合理安排开发计划，提供数据微场景开发服务，提供场景需求征集梳理、场景数据规划准备、场景数据治理、场景数据开发、场景数据服务封装等服务，在建设期内新建不少于10个数据微场景，运维期提供常态化场景开发运营服务。

##### 6.综合治税共享交换通道迁移

###### （1）清单采集工具

基于涉税数据采集需求，新建清单采集工具，为数据采集填报工作减负增效。主要包括智能工作台、智能采数、数据台账、表格目录、任务中心、填表报数、数据建模、系统管理、工具箱等模块。包括但不限于：

| ##### 功能模块 ##### 名称 | ##### 子功能模块 ##### 名称 | ##### 功能要求 |
| --- | --- | --- |
| 智能工作台 | 任务下发情况 | 展示任务下发情况，包括任务概览、近期任务、表格使用情况、任务下放情况等。 |
|  | 数据填报情况 | 展示数据填报情况，包括填报概览、近期填报任务、部门表格填报完成情况、填报任务分布情况等。 |
| 智能采数 | 数据录入 | 支持按标签页分页展示填报任务。 |
|  |  | 支持数据填报、批量导入、提交等功能，包括填报信息的基本信息、标签信息、类型信息等信息填报。 |
|  |  | 提供编辑、删除、详情等功能，支持查看对数据的操作记录。 |
|  | 数据审核 | 展示标签页分页列表，包括标签页分页展示待审核、已审核数据列表等。 |
|  |  | 支持审核操作、查看审核记录、查看详情。支持查看审核记录详情。 |
| 数据台账 | 基础台账 | 支持新建基础台账，维护台账基本信息、台账内容自定义信息、添加数据过滤条件、添加数据排序规则、添加查询标签、添加分页等信息，支持预览台账。 |
|  |  | 支持查看基础台账详情。 |
|  |  | 支持导入基础台账数据。 |
|  |  | 支持为基础台账数据打标签。 |
|  |  | 支持添加台账分组。 |
|  | 自定义台账 | 支持新建自定义台账，维护自定义台账基本信息、台账内容信息、添加数据过滤条件、添加数据排序规则、添加查询标签、添加分页等信息，支持预览台账。 |
|  |  | 支持查看自定义台账详情。 |
|  |  | 支持导入自定义台账数据。 |
|  |  | 支持为自定义台账数据打标签。 |
|  |  | 支持添加自定义台账分组。 |
| 表格目录 | 模板中心 | 展示模版列表，包括已发布、待发布、已停用等 |
|  |  | 支持按使用场景添加模版，集成Excel在线模版设计工具，进行模版设计。 |
|  |  | 支持查看模版基本信息、模版预览。 |
|  | 表格管理 | 展示表格名称、目录分类、制表部门等信息 |
|  |  | 支持统计报表和明细台账两种表格配置。 |
|  |  | 支持包括编辑、删除、预览、送审、查看审批记录等操作。 |
|  | 表单管理 | 支持按照全部、草稿、待审核、审核通过、 审核不通过等状态查询表单。 |
|  |  | 支持新建表单功能，内置组件库、模版库，支持拖拽式配置表单页面，支持PC、Pad、H5表单页面设计，支持组件设置、表单设置。 |
|  |  | 主要操作：包括编辑、删除、预览、送审、查看审批记录。 |
|  | 表格核准 | 支持列表展示待审核、已审核表格记录。 |
|  |  | 支持审核、预览、查看审核记录等操作。 |
|  | 表单核准 | 支持列表展示待审核、已审核表单记录。 |
|  |  | 支持审核、预览、查看审核记录等操作。 |
| 任务中心 | 任务管理 | 支持新建任务操作，包括任务基本信息、派发信息配置，支持一次性任务、周期性任务配置，支持选择表格、模版、表单，提供数据复用、数据分发规则配置。 |
|  |  | 支持任务下发、任务终止、查看详情、填报进度、审批记录等操作。 |
|  | 任务审核 | 支持列表展示待审核、已审核任务记录。 |
|  |  | 支持审核、预览、查看审核记录等操作。 |
|  | 任务报表 | 支持表格报表、表单报表等功能。 |
| 填表报数 | 任务填报 | 展示待办任务列表，支持任务数据填报。 |
|  | 预期记录 | 展示预期任务列表，支持预期任务处理。 |
|  | 填报记录 | 展示填报记录，查看填报记录详情。 |
|  | 填报审核 | 支持填报记录审核。 |
| 数据建模 | 对象管理 | 支持新增对象、编辑、详情、启用/禁用等操作。 |
|  | 对象要素管理 | 支持对象分类管理，包括新增编辑、删除、查看详情等功能；支持对象要素管理，包括新增要素、批量删除、规则配置、详情、编辑、删除等操作。 |
|  | 标签管理 | 支持新增、编辑、删除、详情等操作。 |
| 系统管理 | 字典项管理 | 支持新增、编辑、删除等操作。 |
|  | 数据权限 | 支持数据权限、对象权限两类权限管理操作。 |
| 工具箱 | 数据融合 | 支持异表融合、同表融合等功能。 |
|  | 数据比对 | 支持台账比对、表格比对等功能。 |
|  | 数据脱敏 | 支持上传excel数据，进行数据脱敏，内置脱敏规则。 |

###### （2）综合治税管理系统

面向涉税管理部门提供综合治税数据查询、统计等数据管理服务。包括但不限于：

| ##### 功能模块 ##### 名称 | ##### 子功能模块 ##### 名称 | ##### 功能要求 |
| --- | --- | --- |
| 综合治税管理系统 | 首页 | 提供综合查询、数据统计展示等模块。 |
|  | 数据查询 | 支持多维度、多层次的数据查询、展示。 |
|  | 数据统计 | 对各涉税部门的数据上报情况进行统计分析展示。 |

###### （3）综合治税主题库建设

根据市财政局要求，完成不少于100张综合治税相关数据表的采集治理工作，提供需求梳理、数据探查、标准梳理、数据建模、数据集成、数据质量管理、元数据管理等服务，形成综合治税主题库。

#### （二）基础设施与应用支撑

★本项目所建平台全部在盐城市政务云环境下运行。项目所需国产化硬件资源（含云主机、云存储、网络安全硬件资源等）及操作系统、数据库、中间件等均由盐城市政务云提供，如政务云提供的相关资源因投标人自身原因不能适配，所需新增资源由投标人自行承担相关费用。（投标人须出具承诺函，承诺函自制，并加盖投标人公章）。

注：本项目招标文件中标注★为实质性要求，不允许负偏离，否则为无效投标。

#### （三）系统性能要求

充分考虑业务的特殊性和复杂性，确保系统的总体性能满足用户要求，避免发生长时间中断、阻塞、死锁等情况。

1.系统性能要求

（1）数字资源“一本账”管理系统性能要求

支持不少于300并发用户同时操作；页面加载响应时间不超过3秒；接口调用响应时间不超过1秒；

（2）公共数据平台系统性能要求

基础数据业务性能方面：为保障数据库、数据专区等稳定运行，需支持同时在线数不少于500，并发用户数不少于100；当平台数据量随着时间累积增加后，每年事务性操作平均响应时间增幅小于1秒，每年统计性操作平均响应时间增幅小于3秒。

数据查询性能方面：查询基础数据（精确匹配）的响应时间小于3秒；查询单个数据主题（百万级）的响应时间小于3秒；目录检索的响应时间小于2秒；查询统计报表（非实时统计）的响应时间小于3秒。

人口、法人、信用等基础数据库性能方面：查询基础数据（精确匹配）的响应时间≤3秒，大数据（百万级）批量的查询、统计与复杂的汇总，原则上平均响应时间≤10秒，登录、新增、修改、删除等事务性操作平均响应时间小于3秒，单笔记录查询平均响应时间小于3秒，统计或大数据量查询的单笔统计平均响应时间<5秒，除单笔统计以外的其他统计平均响应时间<8秒；基础数据库单表查询（精确匹配）的响应时间≤1秒，多表关联查询（精确匹配）的响应时间≤3秒，百万以下单表分组统计查询的响应时间≤1秒，百万级别单表分组统计查询的响应时间≤5秒。

电子证照基础数据库性能方面：在百万级数据量下，单表查询单用户响应时间不超过500毫秒，并发100和1000请求数时响应时间分别不超过1秒和3秒；多表关联查询单用户响应不超过1秒，并发100和1000请求数时响应时间分别不超过3秒和5秒；数据插入和修改操作中，单条操作响应时间均不超过500毫秒，批量（1000条）插入和修改分别不超过1秒和3秒。

数据治理性能方面：单主题数据流入支撑不少于100条/秒，流出不少于100条/秒；简单治理规则单数据秒级处理，复杂规则单数据分钟级处理；贴源层、标准层、服务层数据库平台支持2000个数据治理任务同时启动执行，支持每小时完成1亿以上数据的处理。

2.其他通用性能要求

（1） 响应性能指标

响应时间：各用户界面平均响应时间小于0.5秒；对于日常业务操作中，如文件上传、审批流程等操作，平均响应时间小于2秒，保证用户操作的流畅性与即时性；对于复杂业务的查询、录入、修改、删除等请求，平均响应时间小于3秒，以满足业务人员对数据的快速获取需求。

（2）稳定性指标

系统可靠性：达到7×24h的可靠运行能力，在系统要求高并发服务下，系统可用性达到99.9%，即每年的不可用时间不超过8.76小时（365天×24小时×0.1%）。

（3）兼容性指标

系统兼容性：需无缝兼容主流国产化操作系统，支持主流国产数据库管理系统和中间件系统，确保系统可以在不同环境下稳定运行。

#### （四）系统安全要求

项目需严格按照网络安全法、数据安全法和个人信息保护法等相关法律实施，保证网络和信息安全的有效性。

1.网络安全等级保护测评要求

★投标人须按照网络安全等级保护三级的防护要求进行项目实施交付，根据第三方测评结果进行整改，直至通过（投标人须出具承诺函，承诺函自制，并加盖投标人公章）。

2.第三方软件测试要求

★投标人须以相关行业及国家测试标准及规范进行项目实施交付，根据第三方测试结果进行整改，直至通过（投标人须出具承诺函，承诺函自制，并加盖投标人公章）。

3.商用密码应用安全性评估要求

★投标人须按照《信息安全技术 信息系统密码应用基本要求》（GB/T 39786-2021）等标准中第三级的相关要求进行项目实施交付，根据第三方评估结果进行整改，直至通过（投标人须出具承诺函，承诺函自制，并加盖投标人公章）。

注：本项目招标文件中标注★为实质性要求，不允许负偏离，否则为无效投标。

### 二、商务要求

#### 1.交付时间

合同签订生效后，9个月内完成项目建设内容并上线试运行，试运行6个月后组织项目终验；项目终验后转入运维期，运维期2年。

#### 2.交付地点

根据采购人需求至指定服务地点开展工作。

#### 3.交付方式及说明

（1）项目合同签订后，甲方在收到乙方票据并确认无误后，10个工作日内支付合同总价的30%作为预付款；

（2）项目初步验收后，甲方在收到乙方票据并确认无误后，10个工作日内，支付合同总价的20%；项目终验后，甲方在收到乙方票据并确认无误后，10个工作日内，支付合同总价的20%；

（3）项目转入运维期，每年运维期结束，甲方在收到乙方票据并确认无误后，10个工作日内，支付合同总价的15%，持续2年。

（申请每笔款项支付时，中标人同时向采购人提供相应金额的正式发票。因为投标人、财政等相关原因不能及时支付的，将延期付款，采购人不承担违约责任）

#### 4.其他要求

★（1）所有招标要求条款投标人均必须如实反映响应或偏离情况，如投标人虚假响应招标文件要求，则一切后果由投标人自行承担。采购人保留追究法律责任的权利。（投标人须出具承诺函，承诺函自制，并加盖投标人公章）

★（2）投标人需在投标之前充分调研盐城市现有公共数据平台及相关关联系统现状，所投的报价含系统开发、调试、对接、第三方数据及服务购买、运维、培训、服务费、税金及质保期内的后续服务一切费用，即甲方不再另行支付其他费用。（投标人须出具承诺函，承诺函自制，并加盖投标人公章）

★（3）本项目建成后，需按需为市直部门及各县区开通多租户服务，投标人需承诺完成已有系统模块多租户改造，新建系统模块免费提供多租户服务，提供多租户服务的系统模块包括但不限于数据集成、数据规划、数据标准、数据建模、元数据管理、数据质量管理、数据资产、数据开发、指标计算等系统模块，且租户数量不限制授权数量，并承诺提供平台使用免费培训。（投标人须出具承诺函，承诺函自制，并加盖投标人公章）

注：本项目招标文件中标注★为实质性要求，不允许负偏离，否则为无效投标。

### 三、技术方案

投标人应根据采购需求和本项目实际，制订相应的方案至少包含以下内容：

#### （一）现状及需求分析

现状及需求分析方案至少包含以下内容：

1.建设背景：需充分结合本项目建设的社会背景、国省要求详细阐述本项目的建设背景，明确本项目建设的必要性和意义。

2.相关政策分析：需梳理国家、省、市关于公共数据平台建设、公共数据开发利用建设的相关政策文件，明确政策对项目建设的具体要求。

3.现状及问题分析：全面梳理分析现有平台的系统建设现状和数据资源现状，并分别从与政策要求的适配性、平台功能与实际使用需求差距、数据资源体系建设的规范性等方面存在的问题进行深入阐述，保证现状理解准确。

4.需求分析：需从市县两级数据提供部门、数据使用部门、数据管理部门等不同层面，全面梳理各主体的用户需求，清晰地阐述本项目建设的用户需求、功能需求、性能需求、安全需求、服务需求。

#### （二）总体设计方案

总体设计方案至少包含以下内容：

1．设计原则：需遵循技术标准的规范性、采用技术的安全性、系统的可扩展性、平台的易操作性等原则。

2．总体架构：需统筹规划、集约建设，整体构建本项目的总体框架，包含基础设施层、技术支撑层、数据资源层、数据业务层、数据服务层、数据用户层的主要建设内容。提供本期项目市县一体化设计思路，包括整合思路、贯通思路、纳管思路，明确与省级“苏政源”底座（含省一体化数字资源服务平台、省级公共数据平台、省数字资源“一本账”系统）、市级湖仓一体平台、市级授权运营平台的关系。

3．数据架构：提供数据源、接入区、贴源区、标准区、数仓区、应用层等数据分层的合理规划和规范存储，明确各分层组成及作用。

4．技术架构：提供整体技术架构设计，并明确国产化技术路线选型及平台技术路线设计，满足系统各种应用系统建设的需求，与市政务云国产化环境适配等其他相关的管理需求。

5．网络架构：需充分了解现有网络架构，结合项目各个子系统具体功能应用建设需求，设计本项目网络架构，确保网络设计合理规范、安全高效。

#### （三）详细设计方案

详细设计方案至少包含以下内容:

1．针对新建数字资源“一本账”管理系统，建设要求包括“一本账”首页、业务办理、清单管理、指标管理、运营管理、智能服务、“一本账”驾驶舱、“一本账”移动端、“一本账”数据对接、相关系统对接等功能模块（具体需求请查阅“技术要求-建设内容”章节）。方案应结构清晰，内容科学合理，具有前瞻性。

2．针对公共数据平台优化升级，建设要求包括升级数据目录模块、新建数据规划模块、升级数据标准模块、升级数据建模模块、新建数据开发模块、升级供需对接模块、新建异议处理模块、新建主专题库管理模块、新建数据专区管理模块、新建数据微场景开发模块、新建应用创新推广模块、升级用户管理模块、升级运行管理模块、升级公共数据开放网站、与相关系统对接等功能模块（具体需求请查阅“技术要求-建设内容”章节）。方案应结构清晰，内容科学合理，具有前瞻性。

3．针对系统国产化改造，应提供详细的现状分析、风险及应对措施分析以及国产化适配（分别详细描述国产芯片架构和操作系统、数据库、中间件、浏览器等国产化适配的服务目标、服务范围、服务内容）、整体适配验证（应包括基础硬件、操作系统、数据库、应用系统、服务调用等适配验证）、存量历史数据迁移、业务应用割接（应包括割接评估、割接准备、割接操作、回退机制、应急预案、割接后验证、验证观察期等服务）、系统上线（应包括用户培训、并轨运行、应急保障、老平台停服、服务切换、新平台正式上线等）等服务内容（具体要求请查阅“技术要求-建设内容”章节）。方案应结构清晰，内容科学合理，具有前瞻性。

4．针对数据清查治理服务，服务要求包括清查治理服务、数据目录治理服务、部门原始库治理、中心标准库治理、基础库治理、主、专题库建设（具体需求请查阅“技术要求-建设内容”章节）。方案应结构清晰，内容科学合理，具有前瞻性。

5．针对数据微场景开发，应提供场景需求征集梳理、场景数据规划准备、场景数据治理、场景数据开发、场景数据服务封装等服务（具体需求请查阅“技术要求-建设内容”章节）。方案应结构清晰，内容科学合理，具有前瞻性。

6．针对综合治税共享交换通道迁移，建设内容要求包括清单采集工具、综合治税管理系统、综合治税主题库建设（具体需求请查阅“技术要求-建设内容”章节）。方案应结构清晰，内容科学合理，具有前瞻性。

#### （四）项目实施方案

项目实施方案至少包含以下内容:

##### 1.项目组织及人员保障

为了确保按期完成建设和服务内容，投标人在项目实施过程中，项目实施负责人必须参加由采购人召开的项目推进会，每月向采购人汇报工作进度、问题及下阶段工作计划，确保按时完成项目工作。项目实施期间，投标人变更项目经理必须经采购人同意。建设期内，项目实施成员不少于15人，并且配备常驻实施成员10人，人员必须具备与本项目规模相适应的技能、项目经验和沟通能力。运维期内，配备驻场数据治理运营人员3人，驻场人员必须具备与本项目规模相适应的技能、项目经验和沟通能力，并且为专职驻场人员，不得兼任其他项目，项目结束前人员不得更换或者中途退出，如有特殊原因需要更换，必须得到采购人同意。

在系统建设、运维期间以及项目结束后，投标人必须严守保密规定，未经同意，不得将采购人信息数据向任何无关单位和个人提供和泄露，必须有严格的数据保密措施，如因操作不当导致数据泄密应追究相应法律责任。

##### 2.项目进度安排

为了确保按期完成建设和服务内容，投标人详细描述项目各项工作的进展计划，并明确完成各项工作预计所需时间及达到的阶段目标，提供各阶段服务内容。

##### 3.项目管理

为了确保按期完成建设和服务内容，投标人需提供完善的项目管理方案，包括项目整体管理、项目管理体制、项目管理方法、项目质量管理、项目进度管理、项目资源管理、项目成本管理、项目沟通与协调方案、项目变更管理、文档管理方案。

##### 4.项目验收

系统试运行结束后，投标人须配合采购人进行项目正式验收。正式验收时项目必须达到招投标文件、合同书完成的要求，同时配合采购人完成相关测评工作。

正式验收的前提条件是：

（1）系统稳定运行，从用户反馈和系统稳定性方面来看，整个系统的运行已经进入正轨；

（2）所有技术要求和功能模块按照要求全部实现，并满足使用要求；

（3）各种技术文档和验收资料完备，符合合同内容要求。

#### （五）项目培训方案

项目培训方案至少包含以下内容：

1.培训目的：确保系统使用人员和管理人员熟练使用系统、独立进行日常维护管理和简易故障处理等工作。

2.培训服务原则

以用户为中心：培训方式、进度安排均需充分考虑不同受众的知识基础、接受能力和时间便利性，提供友好易学的培训体验，注重互动交流与实践操作相结合。

系统性规划：构建层次分明、循序渐进的培训体系，从基础概念讲解到高级应用技巧传授，逐步深入，避免碎片化教学，保障知识体系的连贯性与完整性。

3.培训质量保障

组建由熟悉就业创业业务且具备丰富实践经验的讲师团队，涵盖技术专家、一线业务能手及信息化骨干，保证授课内容的专业性与权威性。提供培训日常管理、质量保障与监督、培训总结与答疑等服务。

4.培训计划

科学合理划分培训批次，方便不同岗位人员按需参与，避免大规模集中培训影响正常工作秩序，每批次时长适中，提高培训覆盖率。

5.培训内容

培训政策宣讲：对平台建设功能及相关政策进行宣讲，让学员正确认识系统建设的重要意义，提升学习积极性。

平台功能实操：详细演示平台各项核心功能的操作流程，让学员亲手实践直至熟练运用。

运行维护培训：对相关维护人员进行系统软件环境、软件安装、配置和监控操作、常见故障处理等内容进行培训。

常见问题答疑库建设：整理汇总过往培训及试用过程中出现的高频问题，形成详细的答疑手册并实时更新，供学员随时查阅参考，快速解决遇到的问题。

#### （六）售后服务方案

方案至少包含以下内容:

服务内容：包括7*24小时热线电话、电子邮件和网站技术支持、系统监控服务、系统恢复服务、系统安全检测、系统维护定期巡检、平台咨询培训服务、日常现场维护服务、问题与缺陷跟踪服务、技术资料归集服务、系统漏洞处理服务、数据归集治理服务等以及省组件平台日常组件上架、申请等支撑工作。

应急处理预案：针对可能出现的重大故障、安全事故等情况，制定完善的应急处置预案，明确应急响应流程、责任分工及恢复措施，定期组织演练，确保在突发状况下能迅速恢复服务。

售后服务质量保障方案：明确售后服务质量保障措施、质量管控措施、故障响应措施。

服务人员保障稳定性方案：明确人员选拔的标准、服务人员管理规范、服务人员及团队能力保障措施、售后服务人员稳定性保障措施。

### 四、项目演示

1.投标人应根据采购需求和本项目实际，提供相应的演示视频，包括但不限于以下内容:

（1）演示数据微场景开发模块：演示数据微应用场景配置过程，①基础信息配置，支持接口、库表转数据微应用，支持数据查询、数据比对、数据核验三种应用类型；②应用配置；③应用预览；④结果下载；⑤按账号、按部门授权。

（2）演示数据专区管理模块：演示数据专区配置过程，包括①专区配置；②组件配置；③角色管理；④成员管理；⑤个人中心。

（3）演示数字资源“一本账”管理模块：①清单管理：演示项目清单管理模块，演示查看项目详情，包括项目基本信息、关联事项、系统、数据资源、标准规范、基础设施信息以及项目图谱；②指标管理：演示指标计算配置过程和指标展示；③业务办理：演示新建信息化系统待办事项处理流程，包括数据编目、资源挂载等。

2.演示要求:演示方式视频演示

投标人需按照以下要求提供演示视频文件：视频文件的格式为*.mp4或*.avi，投标人须将视频文件分段压缩为*.zip文件上传（单个文件不得大于50M，所有文件总共不得大于300M），视频时长不超过20分钟。

### 五、企业实力

为了择优选择中标单位，体现企业实力，投标人具备有效期内的质量管理体系认证证书、信息技术服务管理体系认证证书、信息安全管理体系认证证书、隐私信息管理体系认证证书、数据管理能力成熟度等级证书的优先。

### 六、团队能力

投标人需为本项目配备项目组并提供现场开发和运维服务，并按照不同工作职责分别配置项目经理、技术负责人及项目组成员（含驻场人员）。成员人数不少于15人，其中含项目经理1名、技术负责人1名。

（1）项目经理：具有国家人力资源和社会保障部工业和信息化部批准颁发的信息系统项目管理师、系统规划与管理师证书的优先。

（2）技术负责人：具有国家人力资源和社会保障部工业和信息化部批准颁发的系统架构设计师、软件设计师证书的优先。

（3）项目组成员（除项目经理、技术负责人外）具有国家人力资源和社会保障部 工业和信息化部批准颁发的系统架构设计师、网络规划设计师、数据库系统工程师、系统集成项目管理工程师、系统分析师和中国网络安全审查认证和市场监管大数据中心颁发的CISAW信息安全保障人员证书的优先。

### 七、业绩

为了确保项目的顺利实施，投标人需具有类似项目的相关承接经验，投标人自2022年1月1日以来（以合同签订日期为准），承担过类似业绩（类似项目是指具有大数据平台建设类、数据治理类、数据运维运营类项目业绩至少一项在内的信息化建设项目）的优先。

### 八、采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一览表

| 序号 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 盐城市“公共数据平台”数据安全 和治理应用功能模块建设升级项目 | 软件和信息技术服务业 |

## 分包二：公共数据安全防护项目

为响应《江苏省数据条例》等政策要求，明确数据安全治理全流程规范，将安全作为数据“供得出、流得动、用得好”的前提，保障公众权益、筑牢数字经济安全底座，支撑数据资产入表、授权运营等改革落地，建设公共数据安全防护项目。

### 一、技术要求

#### （一）建设内容

##### 1．新建数据安全管理平台

投标人建设覆盖数据安全管理全链条的数据安全管理平台，根据数据安全管理制度流程，对数据安全操作进行有效管控，对安全信息进行感知、研判、预警、展示和处置，建设与制度流程相配套并保证有效执行的采用数据安全能力技术和工具，实现对数据安全各环节的有效管控，健全公共数据平台安全技术体系。

###### （1）数据安全运营中心

数据安全运营中心为数据安全防护、运营提供有力支撑，提供聚合态势呈现、风险预警、安全运营、应急响应等能力，贯穿典型的几大数据安全场景。数据安全运营平台支持数据分类分级、数据溯源分析、数据防泄露、数据水印及API接口审计等数据安全能力对接，实现数据在存储、使用、传输、共享等流转环节中的实时动态监测和保护，确保在生命周期中数据的机密性、完整性和可用性。包括但不限于：

| ##### 功能模块 ##### 名称 | ##### 子功能模块名称 | ##### 功能要求 |
| --- | --- | --- |
| 数据安全运营中心 | 可视化中心 | 功能要求： 需支持可视化中心，至少具备敏感数据分布视图、数据安全事件视图、数据安全风险视图和运营处置工单视图等。包括统计敏感数据分布、统计数据安全事件、统计数据安全风险、统计运营处置工单等功能。 |
|  | 运维流程管理 | 功能要求： 需根据市公共数据平台实际业务流程和安全运营管理需求，提供数据安全事件管理流程等，需满足不同数据安全事件的处置、跟踪等，可对系统故障，系统问题等进行数据安全事件工单发起，由管理员进行审批，记录日常数据安全事件事项。需呈现各个数据安全事件工单各个阶段审批情况，记录审批细节，执行时间，执行状态等。提供相关报表的模板配置，包括安全建议、告警数据、安全风险数据、安全事件数据、告警详述、安全风险详述、安全事件详述，提供下载报表等功能。 |
|  | 安全合规管理 | 功能要求： 需提供标准依据模块，提供相关法律法规、标准以及业务要求准确定义敏感数据内容。系统需支持对规范文件的更新操作，新增文件可以入库至合规协议中。需支持对技术合规要求进行展现。包括规范名称、标准文件、合规描述等功能。 |
|  | 监控预警管理 | 功能要求： 需对数据安全运营中的数据资产、风险账号、风险事件等进行监控告警，可根据实际业务需求，进行风险规则配置。支持系统对事件信息提供丰富的查询功能。事件详情展示事件的详细信息和敏感数据片段。需支持通过邮件等方式进行数据泄露事件进行预警通知。包括数据资产预警、业务系统预警、风险账号预警、风险事件预警、风险预警规则、告警信息等功能。 |
|  | 应急响应管理 | 功能要求： 根据数据安全事件的动态数据，汇总数据安全事件相关信息，分析事件类型、事件级别，对数据安全事件进行综合分析，形成能够支撑应急指挥的基础数据。支持通过邮件等方式对数据泄露事件进行预警通知。包括统计数据安全事件综合情况、预警通知等功能。 |
|  | 操作回放 | 提供操作回放工具，能够基于主机IP对主机操作行为进行分析，通过时间轴动态推进的方式进行追踪回溯，支持对高危违规行为进行标记筛选，辅助运营人员精准、快速开展运营处置工作。 |
|  | 关联策略管理 | 功能要求： 基于业务需求设定运营关联策略，能够通过定义不同级别、不同名称的告警信息生成的事件情况及其关联的处置工作流，发生告警时，通过触发风险后自动研判的方式生成数据安全事件，自动推荐运营工作流，定位到处置人员，提高安全事件运营处置效率。支持优先级配置，当策略冲突时按照高优先级的方式命中处理。 |

###### （2）数据安全防护产品

提供数据分类分级、数据溯源分析、终端数据防泄漏、数据水印、API接口审计等数据安全防护产品，包括但不限于：

| ##### 功能模块 ##### 名称 | ##### 子功能模块 ##### 名称 | ##### 功能要求 |
| --- | --- | --- |
| 数据安全防护产品 | 数据分类分级管理产品 | 功能要求： 根据行业标准或者自身业务场景、数据价值、数据影响、数据用途、数据来源等确定数据分类分级标准，形成专属标签库，利用AI智能标注与人工核验相结合方式，进行数据分类分级。主要包括数据源管理、分类分级管理、敏感数据识别、安全策略管理。 性能参数： 支持表≥3000张；支持字段≥20000个。 |
|  | 数据溯源分析产品 | 功能要求：将数据安全设备产生的告警日志、操作审计日志、业务审计日志等数据采集到平台中，建立数据泄露事件行为模型，进行数据泄露安全场景的匹配分析，预测和警示有可能会出现的敏感数据泄露事件。同时，对于异常的数据访问、操作行为进行报警和管理。主要包括数据安全日志采集管理、敏感数据溯源分析、操作行为审计、场景建模分析。 性能参数： 支持采集日志类型≥3种；支持溯源分析事件≥100个/秒；支持审计管理的用户≥200个。 |
|  | 终端数据防泄漏产品 | 功能要求： 终端数据防泄漏系统，以数据识别为核心，结合全通道监控、柔性风险处置及全面审计管理，建立终端数据安全防护体系，解决数据落地、使用、传输、共享阶段的数据安全问题。通过对操作系统的驱动注入、数据捕获、行为监控等技术，对终端设备的泄漏风险及异常行为进行识别、防护和审计，防止终端用户通过应用、网络、外接设备等通道泄漏重要数据。同时，管理端对所有终端设备统一管理，终端日志集中审计分析，实现敏感数据流转监测，安全事件多维可视化呈现，数据泄漏可溯源追责。主要包括终端防护、敏感外发告警功能、数据外发管控、文件拷贝管控、剪贴板管控、打印数据监控、刻录数据监控、屏幕水印、打印水印。 性能参数： 终端防护数量≥30个；监控数据外发通道类型≥5种。 |
|  | 数据水印 | 功能要求： 1.数字水印：通过对水印信息进行加注和溯源，为数据文件建立可鉴别的唯一标识。通过识别数据的提供方、使用方等信息，结合数据水印技术，实现数据权属的确认，以及数据泄露者的溯源鉴定。使用户在进行共享外发文件操作时，通过数据水印溯源系统在数据流的流转过程中，对数据进行水印处理、水印信息存储、水印完整性记录、水印记录追踪等系列操作，完成水印信息综合分析统计，为数据文件建立完整的可鉴别、可追踪、可溯源处理机制。 2.水印溯源：支持数据溯源和文件溯源两种方式，一旦发生数据泄露，可手动导入文件形式溯源精准溯源到操作数据用户身份、作业及泄露范围和渠道，也可在线解析数据库中的数据进行水印校验确认；需支持具备独立的水印生成列表记录，包括源资产、源模式、源表、目标资产、目标文件、使用单位、使用人、用途、时间等，支持多维度检索，方便查询溯源结果，提高数据共享使用中的安全性和可追溯能力。支持在线查看水印任务报告。 3.水印记录：具备独立的水印生成列表记录，包括源资产、源模式、源表、目标资产、目标文件、使用单位、使用人、用途、时间等，支持多维度检索，方便查询溯源结果，提高数据共享使用中的安全性和可追溯能力。 性能参数： 支持水印类型≥3种；单文件水印嵌入/提取时间≤3秒；支持溯源的数据源类型≥5种；支持溯源的数据源数量≥200个。 |
|  | API接口审计产品 | 功能要求： 面向应用API接口，针对HTTP流量，通过旁路捕获网络数据进行协议还原、过滤，驱动数据安全风险引擎，对接口数据流转环节进行关联分析，实现数据敏感信息传输、数据过度暴露或违规风险、异常行为进行监测，以确保日常数据处理活动的安全、合规。主要包括关键业务梳理、行为异常监测、数据合规监测、追溯取证分析。 性能参数： 支持监测的API协议类型≥3种；支持流量≥1Gbps；支持监测的API接口≥2000个。 |

##### 2．数据安全运营服务

投标人负责提供公共数据平台安全运营服务，实现数据安全事件的监测，安全的处置和加固，以及安全事件的通知和预警。进行持续的常态化的数据安全运营服务，包括但不限于制度体系设计服务、敏感数据梳理服务、数据安全监测服务、数据安全分析服务、数据安全风险评估服务、安全处置加固服务、数据安全培训服务、重保服务、检测评估服务、个人信息保护审计服务等。

###### （1）制度体系设计服务

投标人须提供公共数据平台的数据安全管理制度与规范设计服务，从源头上确保制度覆盖数据全生命周期各环节。制度体系应从组织层面统筹设计，构建层次清晰、逻辑严密的框架，确保各层级之间以及同层级各模块之间衔接有序、内容不重复、不冲突。制度体系分为以下四级：

1）一级文件：包括数据安全管理的顶层方针、策略、基本原则及总体管理要求，如《盐城市公共数据平台数据安全总纲》《公共数据分类分级指南》等。

2）二级文件：涵盖数据安全通用规范及各生命周期的管理规章，包括但不限于《数据运维安全管理办法》《运维人员安全管理办法》等。

3）三级文件：包括数据各生命周期管理及具体安全域的操作流程、规范、作业指导书及相关模板，例如《数据安全培训管理规范》等。

4）四级文件：为执行数据安全管理制度所形成的计划、表格、报告、运行记录、检查记录及日志文件等。

###### （2）敏感数据梳理服务

投标人应对公共数据平台中的系统、业务资产及数据等关键资产，依据其对业务系统的影响程度、数据丢失对组织的影响程度，以及数据的业务属性、敏感级别、类型、使用权限等维度，开展常态化梳理与敏感数据识别，形成数据资产清单与敏感数据资产清单。根据数据敏感程度制定相应安全保护策略，规划数据安全措施，并依据业务权限明确数据使用范围。同时，按照省、市相关标准规范实施公共数据分类分级。

###### （3）数据安全监测服务

投标人负责数据安全日志的接入、统计与分析等日常运维工作，对服务范围内产生的审计日志、操作日志及告警日志进行监控，及时发现并处理异常访问行为、未授权敏感数据访问行为及异常攻击行为，并按要求上报。定期编写数据安全监控报告，对市公共数据开放平台实施持续监测，按月提供网站安全监测报告，及时发现并报告安全隐患与问题。

###### （4）数据安全分析服务

投标人应基于所收集的数据安全信息进行整理分析，通过规则项识别各监控对象所探测到的数据安全事件，明确威胁来源、影响及重要性。综合研判各类告警日志与安全事件，形成数据安全分析报告并定期向采购人报送。同时，将分析经验转化为自动化安全分析能力与定制化安全模型，持续扩充情报信息模块中的安全模型库。

###### （5）安全处置加固服务

投标人须针对敏感数据泄露、关键数据被恶意加密、数据丢失等场景，提供解决方案与加固措施，协助公共数据平台运维人员修复业务数据泄露漏洞。加固内容包括安全漏洞修复与安全配置优化。

###### （6）数据安全培训服务

投标人每年应组织至少一次市公共数据平台的数据安全与网络安全演练，提升相关运维人员在实战中的应急处置能力。结合演练中发现的突出问题和深层次隐患，每年组织不少于两次的数据安全与网络安全培训，普及相关知识与技能。

###### （7）安全重保服务

投标人应依据安全重保应急管理要求，在节假日、重大活动等重点保障期间，提供应用安全应急保障服务。服务覆盖备战、临战、实战、战后复盘等全周期，包括驻场值守、系统运行状态实时监控、安全事件第一时间响应、漏洞修复、攻击溯源、应急处置等实战支持，并在保障结束后协助开展复盘总结，提交事件分析报告与改进建议。

###### （8）检测评估服务

投标人每年须提供不少于四次的数据安全综合检测评估。检测前应制定合理可行的评估方案，全面评估公共数据平台在用户认证、接口调用、平台运行、数据防护等方面的风险隐患，并出具检测报告，针对发现的风险或安全漏洞提出整改建议，并协同各业务运营运维团队落实整改措施。

###### （9）个人信息保护审计服务

投标人应依据《中华人民共和国个人信息保护法》及相关法律法规要求，建立常态化的个人信息保护审计机制。每年开展不少于一次专项审计，全面评估公共数据平台在个人信息收集、存储、使用、加工、传输、提供、公开等处理活动中的合规性。审计结束后应出具详细审计建议报告，对发现的问题提供针对性整改建议，并协助采购人完善个人信息保护管理体系。

##### 3．数据安全工作区设备采购

完成数据安全工作区设备采购与安装，包括但不限于：

| 序号 | 设备名称 | 型号参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 数据治理工作区改造 |  |  |  |
| 1 | 门禁系统（含人脸识别） | 7寸人脸门禁 | 1 | 套 |
| 2 | 视频监控 | 400万像素 | 4 | 个 |
| 3 | 网络录像机 | 8路硬盘录像机 | 1 | 台 |
| 4 | 显示大屏 | 65寸智慧屏 | 1 | 台 |
| 5 | 显示器（用于云终端） | 27寸显示器 | 10 | 套 |
| 二 | 平台运维和安全管理工作区改造 |  |  |  |
| 1 | 门禁系统（含人脸识别） | 7寸人脸门禁 | 1 | 套 |
| 2 | 视频监控 | 400万像素 | 2 | 个 |
| 3 | 网络录像机 | 8路硬盘录像机 | 1 | 台 |
| 4 | 显示器（用于云终端） | 27寸显示器 | 8 | 套 |

#### （二）基础设施与应用支撑

★本项目所建平台全部在盐城市政务云环境下运行。项目所需国产化硬件资源（含云主机、云存储、网络安全硬件资源等）及操作系统、数据库、中间件等均由盐城市政务云提供，如政务云提供的相关资源因投标人自身原因不能适配，所需新增资源由投标人自行承担相关费用。（投标人须出具承诺函，承诺函自制，并加盖投标人公章）。

注：本项目招标文件中标注★为实质性要求，不允许负偏离，否则为无效投标。

#### （三）系统性能要求

充分考虑业务的特殊性和复杂性，确保系统的总体性能满足用户要求，不发生长时间中断、阻塞、死锁等情况。

#### （四）系统安全要求

项目需严格按照网络安全法、数据安全法和个人信息保护法等相关法律实施，保证网络和信息安全的有效性。针对本项目信息安全现状和个性需求，需进行安全体系总体设计，主要涵盖物理安全、网络安全、数据安全、系统安全、应用安全、管理安全等各方面内容。

1.网络安全等级保护测评要求

★投标人须按照网络安全等级保护三级的防护要求进行项目实施交付，根据第三方测评结果进行整改，直至通过（投标人须出具承诺函，承诺函自制，并加盖投标人公章）。

2.第三方软件测试要求

★投标人须以相关行业及国家测试标准及规范进行项目实施交付，根据第三方测试结果进行整改，直至通过（投标人须出具承诺函，承诺函自制，并加盖投标人公章）。

3.商用密码应用安全性评估要求

★投标人须按照《信息安全技术信息系统密码应用基本要求》（GB/T39786-2021）等标准中第三级的相关要求进行项目实施交付，根据第三方评估结果进行整改，直至通过（投标人须出具承诺函，承诺函自制，并加盖投标人公章）。

注：本项目招标文件中标注★为实质性要求，不允许负偏离，否则为无效投标。

#### （五）其他要求

##### 1.项目工期要求

合同签订生效后，9个月内完成项目建设内容并上线试运行，试运行6个月后组织项目终验；项目终验后转入运维期，运维期2年。

##### 2.项目安全要求

投标人在项目实施过程中，项目实施负责人必须参加由采购人召开的项目推进会，每月向采购人汇报工作进度、问题及下阶段工作计划，确保按时完成项目工作。项目实施期间，建设方变更项目经理必须经采购人同意。建设期内，项目安全运营团队成员不少于10人，并且配备驻场数据安全人员不少于4人，人员必须具备与本项目规模相适应的技能、项目经验和沟通能力。运维期内，配备驻场数据安全人员2人，驻场人员必须具备与本项目规模相适应的技能、项目经验和沟通能力，项目结束前人员不得更换或者中途退出，如有特殊原因需要更换，必须得到采购人同意。

在系统建设、运维期间以及项目结束后，投标人必须严守保密规定，未经同意，不得将采购人信息数据向任何无关单位和个人提供和泄露，必须有严格的数据保密措施，如因操作不当导致数据泄密应追究相应法律责任。

##### 3.项目进度安排

投标人详细描述项目各项工作的进展计划，并明确完成各项工作预计所需时间及达到的阶段目标。

##### 4.国产软件兼容性要求

本项目所建平台全部在盐城市政务云国产化环境下运行，投标人需要提供自身产品与国产化处理器、操作系统、中间件、数据库等的兼容性互认证书，证明有适配国产化的能力。

##### 5.系统测试

投标人进行如下必要的安全测试并提供整体测试方案：

（1）测试安全需求的满足程度、各项系统功能等；

（2）测试手段包括代码静态测试、前端页面测试等；

（3）对测试数据进行保护，在使用生产数据作为测试数据时，使用前进行必要的脱敏处理。

##### 6.项目验收

系统试运行结束后，中标投标人须配合采购人进行项目正式验收。正式验收时项目必须达到招投标文件、合同书完成的要求，同时配合甲方完成并通过等级保护测评工作。

正式验收的前提条件是：

（1）系统稳定运行，从用户反馈和系统稳定性方面来看，整个系统的运行已经进入正轨；

（2）所有技术要求和功能模块按照要求全部实现，并满足使用要求；

（3）各种技术文档和验收资料完备，符合合同内容要求。

##### 7.培训要求

（1）投标人应负责对用户进行全面的技术培训，达到能独立进行日常维护管理和简易故障处理等工作，以便用户所使用的软件产品能够正常、安全地运行。

（2）投标人的培训对象为系统管理员和系统使用人员，投标人需提供培训计划及相关文档清单。

##### 8.售后服务要求

自项目终验通过之日起算，系统免费质保3年。

### 二、商务要求

#### （一）交付时间

项目建设期15个月，建设期结束后转入运维期，运维期24个月。

#### （二）交付地点

根据采购人需求至指定服务地点开展工作。

#### （三）付款方式及说明

（1）项目合同签订后，甲方在收到乙方票据并确认无误后，10个工作日内支付合同总价的30%作为预付款；

（2）项目初步验收后，甲方在收到乙方票据并确认无误后，10个工作日内，支付合同总价的20%；项目终验后，甲方在收到乙方票据并确认无误后，10个工作日内，支付合同总价的20%；

（3）项目转入运维期，每年运维期结束，甲方在收到乙方票据并确认无误后，10个工作日内，支付合同总价的15%，持续2年。

（申请每笔款项支付时，中标人同时向采购人提供相应金额的正式发票。因为投标人、财政等相关原因不能及时支付的，将延期付款，采购人不承担违约责任）

#### （四）其他要求

★（1）所有招标要求条款投标人均必须如实反映响应或偏离情况，如投标人虚假响应招标文件要求，则一切后果由投标人自行承担。采购人保留追究法律责任的权利。（投标人须出具承诺函，承诺函自制，并加盖投标人公章）

★（2）投标人需在投标之前充分调研盐城市现有公共数据平台及相关关联系统现状，所投的报价含系统开发、调试、对接、第三方数据及服务购买、运维、培训、服务费、税金及质保期内的后续服务一切费用，即甲方不再另行支付其他费用。（投标人须出具承诺函，承诺函自制，并加盖投标人公章）

注：本项目招标文件中标注★为实质性要求，不允许负偏离，否则为无效投标。

### 三、技术方案

- 现状及需求分析方案

投标人需要对本项目具有深入透彻的理解，需提供详细的现状及需求分析方案，方案至少包含：建设背景、相关政策分析、现状及问题分析、需求分析等内容。

##### 1.建设背景

投标人应对照国家、省市最新政策标准，分析当前盐城市公共数据管理方面面临的安全风险和安全管控与开发利用方面存在的不足，对照《政务数据共享条例》，分析当前全市公共数据管理方面存在的制度设计缺陷，阐述本项目在当下数字化时代的建设的重要性，明确了解本项目任务建设的紧迫性。

##### 2.相关政策分析

投标人需对当前国内外，尤其本省本市数据安全相关政策法规透彻理解，分析政策导向对项目的约束和指引，梳理数据安全治理的层级化政策体系与落地实践，需以国家《数据安全法》《政务数据共享条例》等顶层设计为核心，衔接《江苏省公共数据管理办法》《江苏省数据条例》的省级承接细则，同步结合《盐城市公共数据管理办法》的市级实操规范，重点分析三级政策在分类分级保护、共享开放安全边界、责任主体划分等核心维度的衔接逻辑与区域特色，明晰从国家法治化框架到省级协同机制、再到市级平台落地的政策传导路径，为政务数据安全合规运营与风险防控提供依据。

##### 3.现状及问题分析

投标人需结合国家《数据安全法》《政务数据共享条例》等顶层政策框架、江苏省相关政策细则及盐城市本地实操规范的三级政务数据安全治理要求，剖析当前数据安全现状，对当前数据安全能力与配套服务的不足进行详细，以全面契合盐城市政策合规导向、筑牢公共数据全生命周期安全防线，并给出分析思路。

##### 4.需求分析

投标人需结合当前盐城市数据安全现状，从数据安全管理平台、数据安全运营、数据安全工作区设备等维度对数据安全需求进行分析，同时从适度创新角度出发，对本项目的数据安全管理、运营、技术等方面具体需求开展深入分析。

- 总体设计方案

投标人提供科学合理的总体方案设计方案，方案至少包含：总体原则、总体框架、技术路线设计、网络架构设计、数据对接设计等内容。

##### 1.总体原则

需以国家、江苏、盐城三级政务数据安全政策为核心遵循，坚持“合规先行、安全优先、协同适配”原则，既要契合数据全生命周期安全管理、分类分级保护等政策硬性要求，又要适配盐城市现有公共数据共享开放体系的业务场景，实现安全防控与数据高效流通的动态平衡。

##### 2.总体框架

需构建“政策适配-技术支撑-管理闭环-运营保障”一体化数据安全总体框架，全面覆盖组织架构、制度流程、技术防护、应急处置等核心模块，既要衔接国家顶层设计与省市细则的层级要求，又要贴合盐城市的现有基础，明确各环节安全责任边界与协同机制。

##### 3.技术路线设计

需聚焦政策合规与风险防控双重目标，优先采用数据溯源等成熟适配的安全技术，覆盖数据采集、存储、传输、共享、使用、销毁全流程，同时兼顾与盐城市现有公共数据平台的兼容性，支持技术能力的迭代升级与灵活扩展。

##### 4.网络架构设计

需遵循网络安全等级保护、安全隔离、分级防护等政策要求，构建“边界防护-区域隔离-终端管控”的纵深防御网络架构，保障公共数据在跨部门、跨层级传输中的安全性与可控性，同时适配盐城市现有信息资源中心的平台架构，具备弹性扩展与应急冗余能力。

##### 5.数据对接内容

需严格遵循国家、江苏省及盐城市关于数据共享开放安全边界、对接流程的要求，规范数据格式、接口协议，确保数据对接全流程合规可控，同时满足业务场景的高效使用需求。

- 详细设计方案

投标人根据第四章采购需求中“建设内容”，提供科学合理的详细设计方案，方案至少包含：数据安全运营中心建设方案、数据安全防护产品部署方案、数据安全运营服务方案、数据安全工作区设备采购与交付方案。

1.数据安全运营中心建设方案

需以政务数据安全政策为合规基准，结合盐城市现有公共数据共享开放体系架构，构建集“监测预警、风险研判、应急处置、合规审计”于一体的数据安全运营中心。中心需覆盖数据全生命周期安全管控，具备分类分级安全态势可视化、跨部门协同联动、异常行为实时溯源等核心能力，既要适配市政府信息资源中心一二期项目现有基础，又能满足政策对数据安全事件响应时效、责任追溯的硬性要求，实现安全风险闭环管理。

2.数据安全防护产品部署方案

需严格遵循数据全生命周期安全防护政策要求，结合盐城市公共数据共享开放场景特点，部署适配现有基础资源现状。产品选型需符合国家及省市相关技术标准，重点覆盖数据采集合规校验、敏感数据流转监测等关键环节，同时保障与现有公共数据共享开放平台的兼容性。

3.数据安全运营服务方案

需围绕政策合规落地与安全风险常态化防控，提供全流程数据安全运营服务。服务内容应包括日常安全运维、定期风险评估与合规审计、应急响应支持等，同时需建立政策动态跟踪机制，及时适配国家及省市数据安全政策更新要求。服务团队需熟悉盐城市公共数据共享开放体系架构，能针对性解决数据对接、共享使用中的安全痛点，确保运营服务与中心建设、产品部署形成协同，持续筑牢政务数据安全防线。

4.数据安全工作区设备采购与交付方案

需按相关政策要求，采购满足政务数据安全操作标准的设备。设备需适配数据安全工作区的业务场景，同时明确设备技术参数、合规认证要求及交付时限，制定规范的安装调试、验收测试流程，确保设备交付后能快速融入现有安全体系，为数据安全运营、防护工作提供稳定可靠的硬件支撑。

- 项目实施方案

投标人提供科学合理的项目实施方案，方案至少包含：项目组织、人员保障、项目进度安排、项目管理、项目验收等内容。

##### 1.项目组织

需构建“项目总控+专项执行”的项目组织架构，明确各层级职责边界与协同机制，统筹协调技术研发、部署实施、培训验收等全流程工作。需紧密对接盐城市政务数据安全相关管理部门，结合现有信息资源中心项目基础与政策要求，确保项目组织高效运转，保障项目合规推进与质量管控。项目实施的组织、管理。

##### 2.人员保障

需提供结构完整、资质匹配的专属项目组人员配备方案：项目经理需熟悉盐城市本地政策与公共数据共享开放体系；技术负责人需兼具政策解读能力与实操技术储备，主导方案落地；其他成员按“技术研发、运维支撑、培训服务”等模块分工，均需提供相关资质证明，确保团队专业能力覆盖项目全场景需求。投标人提供本项目的详细项目组人员配备方案。包括：项目经理、技术负责人、项目组其他成员。

##### 3.项目进度安排

需结合盐城市现有项目基础与业务推进节奏，制定分阶段进度计划：第一阶段完成需求深度调研与合规方案设计，对接政策要求；第二阶段推进安全产品部署、平台适配与数据对接；第三阶段开展全员培训与系统试运行，优化调整问题；第四阶段完成项目自测与验收准备。明确各阶段时间节点、核心任务与阶段目标，确保项目按期交付。投标人描述项目各项工作的进展计划，并明确完成各项工作预计所需时间及达到的阶段目标。

##### 4.项目管理

建设期需通过周例会、月度进度报告、风险台账动态管控等流程，及时协调解决项目推进中的问题；运维期通过专属服务团队，建立常态化管理流程，同步对接政策更新动态，提供合规适配优化服务。全程遵循标准化项目管理规范，确保建设期高效推进、运维期稳定可控。同时需阐述项目建设期与运维期管理架构及流程保障方案。

##### 5.项目验收

需严格按照招投标文件、合同书约定及政务数据安全政策要求，配合采购人完成全流程验收工作。验收前需提供完整的技术文档、培训资料等验收材料；验收过程中积极响应整改要求，确保项目各项指标达标，验收后无缝衔接售后服务与质保期保障。

- 项目培训方案

投标人提供科学合理的培训服务方案，方案至少包含：培训目的、培训服务原则、培训质量保障、培训计划、培训内容等内容。

##### 1.培训目的

对采购人、运营方相关工作人员开展数据安全政策、安全意识等培训，提升整体数据全生命合规管控及应急处置能力，同步适配现有公共数据共享开放体系的业务场景，保障数据安全建设成果落地见效，助力项目全面满足政策合规要求。

##### 2.培训服务原则

坚持“政策导向、分层分类、按需施教”原则，培训内容紧密对接政务数据安全实际工作需求，兼顾管理人员、技术人员、业务人员的岗位差异，注重理论与实操结合，确保培训的针对性、实用性与持续性，同时适配盐城市现有项目建设进度与人员学习节奏。

##### 3.培训质量保障

需组建具备政务数据安全政策解读经验与实操能力的专业讲师团队，提前调研培训对象需求并优化课程设计，配套培训资料，建立课后答疑与复盘机制，定期跟踪培训效果并动态调整课程内容，确保培训质量落地投标人阐述通过哪些方式，手段保障培训质量。

##### 4.培训计划

需结合项目建设节点，制定分阶段培训计划。项目初期开展政策合规与基础认知培训，中期聚焦产品操作与技能提升培训，后期推进应急处置与进阶应用培训；明确培训对象分层、培训时长、时间安排，确保培训与项目推进无缝衔接。

##### 5.培训内容

培训内容涵盖数据安全政策解读、数据全生命周期安全管理规范、数据安全应急处置流程、典型案例分析等核心模块；采用“现场+线上”相结合的形式，配套答疑交流等环节，满足不同场景下的学习需求。

- 售后服务方案

投标人提供科学合理的售后服务方案，方案至少包含：售后服务内容、应急处理预案、售后服务质量保障方案、服务人员稳定性保障方案等内容。

##### 1.售后服务内容

提供覆盖数据安全防护产品、运营服务全场景的常态化售后服务，包括7x24小时技术咨询与故障排查、定期安全巡检与系统健康评估、数据安全防护产品补丁更新，同步响应政策变动后的合规适配优化服务，协助完成安全审计等相关工作，保障盐城市公共数据共享开放体系安全稳定运行。

##### 2.应急处理预案

依托专业应急响应团队与企业技术储备，制定分级分类应急处置预案：针对数据泄露、系统入侵、设备故障等突发安全事件，明确处置时效，建立“预警监测-应急启动-分级处置-事件复盘”全流程机制，同步与盐城市现有数据安全运营平台联动，确保突发情况快速可控、损失最小化。

##### 3售后服务质量保障方案

建立标准化售后服务流程与考核体系，明确服务响应时限、问题解决率等量化指标并定期公示；组建技术专家支撑团队，为复杂问题提供专项解决方案，确保售后服务全程合规、高效、可追溯。投标人阐明通过哪些方式保障售后服务质量。

##### 4.服务人员稳定性

组建专属售后服务团队，明确核心服务人员任职期限承诺；核心岗位均配备替补人员，提前完成项目业务、技术细节及政策要求的交接培训，确保服务团队对盐城市政务数据安全项目的熟悉度不中断、服务质量不打折。

### 四、项目演示

#### （一）演示内容

投标人应根据采购需求和本项目实际，提供相应的演示视频，包括但不限于以下内容：

##### 1.演示数据溯源分析功能

（1）支持对敏感信息泄露事件或异常数据操作事件进行溯源分析

（2）支持敏感数据的溯源管理

（3）支持数据泄露场景自定义规则模型管理包括对数据操作行为审计、数据违规操作、敏感数据泄露、高频访问、越权访问、非工作时间访问等内容

（4）支持基于异常行为的事件日志关联分析功能，具备异常日志数据的溯源分析能力；

（5）支持通过可视化方式，回溯主机操作行为，可通过时间轴快速调整，进行指令操作查看。

##### 2.演示数据分类分级功能

（1）工具支持Oracle、SQLServer、MySQL、Sybase、DB2等主流数据库类型，以及高斯、达梦、神通、金仓等国产数据库和Hive、HBase、HDFS、Teradata、kudu等大数据关键组件；

（2）支持内置敏感数据模板；

（3）支持敏感数据类型和特征的自定义添加和维护；

（4）演示敏感数据分级分类策略管理能力，包括创建、删除、修改等操作；

（5）支持按照模板进行数据自动化分类分级；

（6）支持通过打造分类分级智能体，进行智能化字段、表分类分级能力。

##### 3.演示数据水印功能

（1）演示数据溯源和文件溯源两种方式，一旦发生数据泄露，可手动导入文件形式溯源精准溯源到操作数据用户身份和渠道；

（2）演示具备独立的水印生成列表记录，包括源资产、源模式、源表、目标资产、目标文件、使用单位、使用人、用途、时间等，支持多维度检索，方便查询溯源结果，提高数据共享使用中的安全性和可追溯能力；

（3）演示水印方案能力，支持添加和编辑数据水印信息，添加水印信息可在数据水印任务模块调用；

（4）支持添加多节点水印信息，可通过水印回溯数据传输路径。

#### （二）演示要求

投标人需按照以下要求提供演示视频文件：视频文件的格式为*.mp4或*.avi，投标人须将视频文件分段压缩为*.zip文件上传（单个文件不得大于50M，所有文件总共不得大于300M），视频时长不超过20分钟。

### 五、企业实力

为了择优选择中标单位，投标人具备以下证书的优先：

1.投标人具有有效期内的信息技术服务管理体系认证证书、隐私信息管理体系认证证书、信息安全管理体系认证证书的优先。

2.投标人具有DSMM数据安全能力成熟度认证证书的优先。

### 六、团队能力

投标人需为本项目配备项目组并按照不同工作职责分别配置项目经理、技术负责人及项目组成员。成员人数不少于8人，其中，项目经理1名，技术负责人1名。

1.项目经理：具有人力资源和社会保障部、工业和信息化部批准颁发的信息系统项目管理师、系统架构设计师证书的优先。

2.技术负责人：具有人力资源和社会保障部、工业和信息化部批准颁发的系统架构设计师、系统分析师证书的优先。

3.项目组成员（除项目经理、技术负责人以外）：具有人力资源和社会保障部、工业和信息化部批准颁发的系统架构设计师、系统规划与管理师、软件评测师、网络规划设计师、系统集成项目管理工程师证书，人力资源和社会保障部门颁发的电子信息工程专业高级工程师职称证书的优先。

### 七、业绩

为了确保项目的顺利实施，投标人需具有类似项目的相关承接经验，投标人自2022年1月1日（以合同签订时间为准），承担过类似项目业绩（类似项目业绩是指数据安全类项目）的优先。

### 八、采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一览表

| 序号 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 盐城市“公共数据平台”数据安全 和治理应用功能模块建设升级项目 | 软件和信息技术服务业 |

## 分包三：全过程项目咨询和管理服务

为提高盐城市“公共数据平台”数据安全和治理应用功能模块建设升级项目工作进度，加强项目和财政绩效的全生命周期管理，形成“事前、事中、事后”全覆盖的管理体系，投标人需提供盐城市“公共数据平台”数据安全和治理应用功能模块建设升级项目绩效评价服务、初设咨询服务、监理服务及审计等全生命周期咨询管理服务，负责项目的全过程咨询管理工作。

### 一、技术要求

#### （一）服务内容

##### 1.咨询服务内容

协助采购人根据《盐城市市级政务信息化项目建设管理办法》和《关于盐城市市级政务信息化项目建设管理工作有关事项的通知》等文件相关要求，提供项目事前、事中、事后的全过程咨询服务。

###### （1）绩效评价服务

为采购人提供绩效评价服务，完成绩效指标制定。绩效指标是实施预算绩效管理的基础，在结构上一般分为三级，其中一、二级均为统一设置的指标分类，一级指标分为决策指标、过程指标、产出指标、效益指标和满意度指标五大类，二级指标是一级指标的细化，其中项目决策指标分为项目立项、绩效目标、资金投入等；过程指标分为资金管理、组织实施等；产出指标分为数量指标、质量指标、时效性指标和成本指标等；效益指标分为社会效益指标、经济效益指标、生态效益指标、可持续发展指标等。三级指标是二级指标的细化，由财政部门和采购人根据绩效管理需要设置。

###### （2）咨询服务

为采购人提供项目咨询设计服务，包括：业务梳理、信息化现状摸底、分析调研项目需求、梳理信息资源、细化项目建设内容、编制初步设计等。

1）系统现状与需求的调研、分析与系统使用单位进行需求调研、讨论，整理收集资料并加以分析，整理形成项目详细需求。

2）系统解决方案的设计，提供先进、完善的系统建设技术解决方案，从建设原则、技术路线、总体设计、功能概要设计、安全保密设计等方面进行充分阐述，整理形成项目初步设计。

3）系统建设中的设计优化咨询，提供项目建设过程中具体建设内容优化的解决方案。

##### 2.监理服务

投标人按照“四控制、三管理、一协调”的原则，保证项目在规定的时间内完成，并实现项目建设的目标。监理服务的范围包括但不限于：项目实施建设过程，应用软件开发和系统集成，设备和系统软件购置、安装调试，系统单元测试，集成测试，培训，试运行和系统验收，系统移交，相关各类项目会议的组织、记录，项目文档、起草、归档、移交等管理工作；针对项目建设情况，向采购人提出合理化的改进改良建议；全面负责项目各方的工作协调、督办等，并提供7*24小时的现场全程监理服务。协助采购人完成上级各部门对本项目的检查、考核、验收等工作。

###### （1）监理依据

国务院办公厅和省、市有关信息系统项目建设有关文件和监理规范；

采购人与项目承建单位签订的合同；

采购人与监理单位签订的服务合同；

有关国家、省、市技术规范和标准。

###### （2）服务内容

主要内容包括：项目质量控制（系统集成质量的控制、应用软件开发质量的控制、软件应用培训的质量控制）；项目进度控制；项目投资控制；项目变更控制；项目合同管理；信息管理/项目文档管理；经采购人委托，负责协调本项目所涉及的各承建单位之间的工作关系，并协调解决项目建设过程中的各类纠纷； 项目安全的管理；项目知识产权的管理。

###### （3）监理服务总体要求

按照“四控制、三管理、一协调”的原则，保证项目在规定的时间内完成，并实现项目建设的目标。具体内容包括：

一是项目组织及技术总体方案的把关。审核和确认项目承建单位的总体设计方案；审核和确认项目建设过程中的各种关键技术方案；审核和确认项目承建单位的组织和实施方案；审核和确认项目承建单位的项目质量保证计划、质量控制体系（含质量控制的关键性节点）；审核和确认项目承建单位的源代码管理方案；审核和确认项目承建单位的测试计划；审核和确认项目承建单位的项目进度计划和进度控制节点；

二是项目质量控制。组织措施，建立质量管理系统，完善职责分工及有关质量监督制度，落实质量控制责任；进行系统集成质量控制，审核系统总集成方案和各子系统方案，审核关键设备、系统软件选型方案，协助系统集成商和采购人进行选型，对采购的硬件设备的质量进行检验、测试和验收，参与制定系统验收大纲，对设备安装、系统软件的安装、调试进行验收，对系统进行总体验收；进行应用软件开发的质量控制，协助审查并确认软件开发商制定的软件开发实施计划，对软件开发的需求分析、概要设计、详细设计、编码测试、应用测试阶段的质量进行控制，对项目承建单位的开发质量进行审核，审核软件开发商的开发质量记录及阶段性测试文档，参与制定并审核应用系统验收大纲，对软件开发商最终提交的源代码、开发文件进行移交验收。进行人员培训的质量控制，协助审查并确认培训计划，审定培训大纲，监督审查项目承建单位实施培训计划，并征求采购人的意见反馈，监督审查考核工作，评估培训效果，协助审核并确认培训总结报告；进行文档、资料的质量控制，监督审查项目承建单位提供的设备型号、数量、到货时间以及设备的技术资料、系统集成和软件开发在实施过程中所有相关文件的标准性和规范化，在各项目验收时，应监督各项目项目承建单位提交符合规定的各项目的成套资料，包括印刷本和电子版。对监理项目实施过程中的文档进行标准化、规范化管理，在监理项目验收时，应提交符合规定的监理项目的成套资料，包括印刷本和电子版。

三是项目进度控制。组织措施，建立进度控制协调制度，落实进度控制责任；编制项目控制进度计划，编制项目总进度计划和网络图。按各子系统实际情况进行编制，包括系统建设开工、设备的采购、设备的安装调试、软件的编制、试运行等各方面内容, 做到既要保证各子系统、各阶段目标的顺利实现，又要保证项目间、阶段间的衔接、统一和协调；审核项目承建单位的进度分解计划，确认分解计划可以保证总体计划目标。分析系统建设进度计划是否能满足合同工期及系统建设总进度计划的要求，特别要对照上阶段计划工程量完成情况进行审查, 对为完成系统建设进度计划所采取的措施是否恰当、设备能否满足要求、管理上有无缺陷进行审查。要根据项目承建单位所能提供的人员及设备性能复核、计算设备能力和人员安排是否满足要求等，分析判断计划是否能落实，审查项目承建单位提出的设备供应计划能否落实。如发现供应计划未落实，应及时报告采购人，要求项目承建单位采取应急措施满足系统建设的需求；开展系统建设进度的现场检查：随时或定期、全面地对进度计划的执行情况跟踪检查，发现问题及时采取有效措施加以解决。加强系统建设准备工作的检查，在工程项目或部分工序实施前，对情况进行检查，要加强检查设备、人员安排、各项措施的落实情况，确保准备工作符合要求，不影响后续工程的进行；开展进度计划的分析与调整: 要保证建设进度与计划进度一致，经常对计划进度与实际进度进行比较分析，发现实际进度与计划进度不符时，即出现进度偏差时，首先分析原因，分析偏差对后续工作的影响程度，并及时通知项目承建单位采取措施，向项目承建单位提出要求和修改计划的指令。

四是项目投资控制。组织措施，建立健全项目管理组织，完善职责分工及有关质量项目管理制度，落实投资控制的责任；审查设计方案和文件，审查项目承建单位的施工组织设计和各项技术措施，深入了解设计意图，在保证系统建设质量和安全的前提下尽可能优化设计，对工程建设不可预见费用的开支使用情况进行技术性审核并提出意见，确保投资控制在预算之内或达到节约系统建设投资的目的；对工程量进行全面的复核，保证设计工程量的准确；做好项目承建单位完成工作量的量测和复核工作；严格督促项目承建单位按合同实施，严格控制合同外项目的增加，协助采购人严格控制设计变更，制定设计变更增加工作量的报批制度；及时了解系统建设情况，协调好各方矛盾，减少索赔事件的发生。对发生的事件严格按合同及法律条款进行处理，认真进行索赔调解。

五是项目变更控制。协助采购人建立变更控制委员会，建立项目配置管理体系；与采购人确定项目变更流程，并通知项目承建单位；对采购人和项目承建单位的变更申请快速响应，了解变化，并撰写工程备忘录；评估和处理变更，界定变更的目标，选择冲击最小的方案，防止变更扩大化，并征得采购人批准；三方确认变更后，书面向干系人公布变更信息，督促项目承建单位按照项目配置管理规定，调整项目相关文档；定期/分阶段进行项目变更风险的评估；执行制定的变更程序，对变更进行严格的控制；对变更执行效果进行检查；主持采购人与项目承建单位关于工程变更、索赔、有关争议而进行的谈判。

六是项目合同管理。以合同为依据，本着“实事求是、公正”的原则，合情合理地处理合同执行过程中的各种争议；分析、跟踪和检查合同执行情况，确保各项目项目承建单位按时履约；对合同的工期的延误和延期进行审核确认；对合同变更、索赔等事宜进行审核确认；根据合同约定，审核项目承建单位的支付申请；建立合同目录、编码和档案；合同管理坚持标准化、程序化，如设计变更、延期、索赔、计量支付等应规定出固定格式和报表。合同价款的增减要有依据，合同外项目增加要严格审批制度。重大合同管理问题的处理，如大的变更、索赔、复杂的技术问题等，组成专门小组进行研究。不符合实际情况的合同条款及时向采购人报告，尽早处理，以免造成损失。

七是信息管理/项目文档管理。制定详细的信息收集、整理、汇总、分析、传递和利用制度，力求信息管理的标准化和制度化。由专人负责系统建设信息的收集、分类、整理储存及传递工作。信息传递以文字为主，统一编号，利用计算机进行管理，力求信息管理的高效、迅速、及时和准确，为系统建设提供及时有用的信息和决策依据；在项目实施过程中做好工程监理日记和工程大事记；做好双方合同、技术建设方案、测试文档、验收报告等各类往来文件的存档；建立必要的会议、例会制度，整理好会议纪要，并监督会议有关事项的执行情况；立足于建设现场，加强动态信息管理，对现场的信息进行详细记录和分析，做到以文字为基础，以数据说明问题。根据收集到的信息与合同进行比较，督促项目承建单位的人员和设备到位，促使项目承建单位按合同完成各项目标，从而实现对进度、质量、投资的控制；建立完整的各项报表制度，规范各种适合本项目的报表。定期将各种报表、信息分类汇总，及时向采购人及有关各方报送；监理项目验收时，应提交符合规定的有关工程的成套资料，包括印刷本和电子版。

主要文档包括：项目周报；监理建议书；监理通知单；各种会议纪要；阶段性项目总结；项目承建单位提交的技术文档；

八是协调解决项目建设过程中的各类纠纷。经采购人委托，负责协调本项目所涉及的各方之间的工作关系，并通过必要的会议制度协调解决项目建设过程中的各类纠纷。

九是项目安全管理。负责项目建设过程中所涉及的政府机密数据和资料的保护，保证不被非授权使用；负责项目建设施工过程中安全控制，确保不出现安全事故；

十是项目知识产权管理。负责项目建设过程中所产生成果的知识产权保护，保证不被非授权使用；负责项目建设过程中涉及知识产权的产品和系统的使用审核，保证采购人不在本项目建设中出现违反知识产权的行为。

##### 3.审计服务

投标人采用国家标准及业界公认的方法，结合软件成本评估标准，在评估服务方案中进行充分阐述，体现方法的科学有效性和引用参数的合理性；对结算评估服务应综合阐述流程和方法依据，以保障报告结论的权威性，提供现场服务，为采购人项目结算提供依据，向采购人提供科学、独立、公正的评估审核报告。

###### （1）项目审计工作内容

一是项目定位、建设目标、使用对象、需求边界是否描述清楚。

二是关键技术和设计方案、总体架构、功能性能指标、分部接口关系、系统配置和运行环境等是否描述清楚。

三是项目经费分解、软硬件集成内容、实施工作量价格是否合理，评估单位可根据建设内容完成度，提供合理评估报告。

###### （2）项目技术工作要求

一是本项目采用基于内容和基于价值的评估方法，从技术可行性、经济合理性、环境可行性、运行条件可行性等方面进行系统的分析与评价。

二是按照项目前期申报资料及盐城市市级政务信息化项目建设管理相关文件评审要求，依据GB/T36964-2018《软件工程 软件开发成本度量规范》及其他相关法律、法规、行业标准，审核项目工程量清单并由中标单位出具相关审核结论、报告。

三是依据采购人要求，在评审过程中需配合采购人由专业人员对信息化项目的审计作出专业合理化建议。

四是依据采购人提供的相关管理流程及制度或按照采购人的要求进行工程量计算、价格审核。

五是根据服务项目情况组建项目小组，项目组组长为固定联系人，组长应具有从事第三方审计服务经验并制定实施方案，经采购人认可后开展具体工作。中标人应根据评审工作开展情况或采购人需要参加采购人组织的定期或不定期的工作会议，并汇报工作的进展情况。

六是中标人可以根据项目内容要求采购人提供相关文档并以严谨认真的态度进行充分调研，但与本合同无关的或涉密资料采购人有权不提供。但未经采购人书面同意，中标人不得将本合同的服务工作部分或全部交由第三方完成。采购人应积极配合中标人的工作，为其调研提供所需的保障条件，支持其采用的咨询方法和流程。

七是中标人应在合同约定的时间期限内，保质保量完成采购人交办的任务，根据采购人要求出具相关报告，出具的报告应符合法律法规要求。采购人有权对合同履行过程中中标人的工作、提供的报告等提出修改意见，并做最终书面确认。在合同规定有效期限内，如采购人需求发生变动，中标人有义务就合同项下的调查、评估内容及要求等相应做出变更调整。

八是中标人对项目进行中了解到的采购人的技术秘密和商业秘密负有保密责任，未经采购人同意不得提供给第三方。如中标人未征得采购人同意或未收到采购人下达任务的通知，而擅自开展调查、咨询工作的，采购人有权拒绝支付与此相关的任何费用，并可以提前终止合同，无需承担违约责任。

#### （二）服务实施要求

投标人应根据本项目具体需求，制定科学合理的项目咨询和管理方案。方案应至少包含以下内容：

##### 1.项目工期

中标单位在合同签订后三十个工作日内，完成盐城市“公共数据平台”数据安全和治理应用功能模块建设升级项目初步设计方案，并通过采购人审核；合同其他内容工期根据盐城市“公共数据平台”数据安全和治理应用功能模块建设升级项目实施进度确定。

##### 2.实施进度要求

投标人原则上从项目实施启动至项目最终验收提供咨询服务、监理服务及审计服务。（因项目建设、整改导致时间延期，工期顺延）。

##### 3.服务团队要求

（1）投标人在投标时须建立合理的符合要求的服务团队，并建立健全保障项目顺利实施的服务质量保障体系，设置总监理工程师、技术负责人、监理人员、项目审计人员、财政咨询人员、项目评估人员等角色。

（2）针对本项目投入的服务团队不得少于 6人,其中总监理工程师1名、监理工程师至少 2 名、软件评测人员至少2名、审计人员至少1名、团队其他成员至少 1 名。以上人员不可为同一人，且必须具备与本项目规模相适应的技能、项目经验和沟通能力。

（3）在项目建设期内保证项目监理工程师驻场不少于1人，其他团队人员按需提供驻场和远程等服务方式。常驻人员按采购人工作时间常驻采购人工作地点，对采购人提出的紧急需求和要求做到1小时内响应。

（4）服务团队所有人员必须遵守采购人相关管理规定并提供联系方式，保证联系渠道畅通。针对项目建设中出现的问题，如采购人要求，中标人必须24小时内到达现场。

（5）中标人不得随意更换团队工作人员。如需更换，必须提前一个月书面通知采购人，经采购人签字同意后方可换人。调入人员的资历和从业经验不低于调出人员，否则视为违约行为，采购人有权终止服务合同，由此造成的损失或延误责任由中标人承担。

##### 4.保密要求

（1）中标人应签订保密协议，对其因身份、职务、职业或技术关系而知悉的采购人商业秘密和党政机关保密信息应严格保守，保证不被披露或使用，包括意外或过失。

（2）中标人不得以竞争为目的、或出于私利、或为第三人谋利而擅自保存、披露、使用采购人的商业秘密和党政机关保密信息；不得直接或间接地向无关人员泄露采购人的商业秘密和党政机关保密信息；不得向不承担保密义务的任何第三人披露采购人的商业秘密和党政机关保密信息。中标人在从事政府项目时，不得擅自记录、复制、拍摄、摘抄、收藏在工作中涉及的保密信息，严禁将涉及政府项目的任何资料、数据透露或以其他方式提供给项目以外的其他方或中标人内部与该项目无关的任何人员。

（3）中标人对于工作期间知悉采购人的商业秘密和党政机关保密信息（包括业务信息在内）或工作过程中接触到的政府机关文件（包括内部发文、各类通知及会议记录等）的内容，同样承担保密责任，严禁将政府机关内部会议、谈话内容泄露给无关人员，不得翻阅与工作无关的文件和资料。

（4）严禁泄露在工作中接触到的政府机关科技研究、发明、装备器材及其技术资料和政府工作信息。

### 二、商务要求

#### （一）服务周期

合同签订生效后，中标人从项目实施启动至项目最终验收提供咨询服务、监理服务及审计服务。（如因项目建设、整改导致时间延期，工期顺延）

#### （二）服务地点

根据采购人需求至指定服务地点开展工作。

#### （三）服务验收

中标投标人完成合同约定的所有服务内容，采购人对中标人提供的相关服务或交付的工作成果进行阶段性验收及总体验收。采购人有权根据检验结果要求中标人立即整改、完善。检验合格后，由采购人组成的验收小组签署验收报告，作为付款凭据之一。

#### （四）支付条款

（1）合同签订后，甲方在收到乙方票据并确认无误后，10个工作日内，支付预付款合同价的30%；

（2）合同约定的所有服务内容完成，经终验通过后，甲方在收到乙方票据并确认无误后，10个工作日内，支付合同价的70%。

（申请每笔款项支付时，中标人同时向采购人提供相应金额的正式发票。因为投标人、财政等相关原因不能及时支付的，将延期付款，采购人不承担违约责任）

#### （五）其他要求

★（1）所有招标要求条款投标人均必须如实反映响应或偏离情况，如投标人虚假响应招标文件要求，则一切后果由投标人自行承担。采购人保留追究法律责任的权利。（投标人须出具承诺函，承诺函自制，并加盖投标人公章）

★（2）投标人需在投标之前充分调研盐城市现有公共数据平台及相关关联系统现状，所投的报价含后续服务一切费用，即甲方不再另行支付其他费用。（投标人须出具承诺函，承诺函自制，并加盖投标人公章）

注：本项目招标文件中标注★为实质性要求，不允许负偏离，否则为无效投标。

### 三、技术方案

投标人应严格依据采购需求及本项目实际情况，制订全面、可行、有针对性的实施方案，方案应至少包含以下内容：

#### （一）总体方案设计

投标人需提供完整的总体技术方案，方案应至少包含：

1. 项目背景分析，包括项目来源、建设必要性及行业现状说明；

2. 项目内容与范围的详细界定；

3. 项目总体目标与阶段性目标的明确阐述；

4. 项目设计及实施所依据的国家标准、行业规范或政策文件；

5. 对相关政策背景的理解与响应，说明方案如何符合政策要求与发展方向。

#### （二）监理服务方案

方案应至少包含：

1. 针对本项目的监理工作，应提供重点与难点分析，并提出具有可操作性的应对策略，内容包括但不限于：对关键技术、关键节点或复杂环节的专项分析；应对各类重点和难点问题的具体措施；为提高项目质量与效率所提出的合理化建议。

2. 监理组织管理方案应全面覆盖以下8个方面：项目质量控制的方法与标准；项目进度控制与里程碑管理机制；项目投资控制与成本监督管理措施；变更控制的流程与审批管理机制；合同管理及履约监督方式；信息管理与沟通协调机制；项目文档的编制、归档及管理制度；风险识别、评估与应对策略；项目内外部组织协调机制与冲突解决办法。

#### （三）咨询服务方案

应提供针对本项目的专业咨询服务方案，方案应至少包含：

1. 绩效管理方案，涵盖绩效指标设计、评估方法与持续改进机制；

2. 审计服务方案，包括审计程序、审计内容、审计报告编制及问题整改跟踪；

3. 咨询方法与具体实施措施，例如访谈、调研、数据分析、专家评审等；

4. 其他与项目相关的管理咨询或技术咨询服务内容。

#### （四）实施服务方案

投标人应结合招标文件要求与项目实际特点，制订详尽的专项实施方案，方案应至少包含：

1. 合同管理方案，明确合同履行监督、索赔处理及争议解决机制；

2. 信息管理方案，包括信息采集、传递、存储及保密管理制度；

3. 现场组织协调实施方案，涵盖人员配置、职责分工、协调流程及应急响应机制。

### 四、企业实力

为了择优选择中标单位，体现企业实力，投标人具备有效的信息安全管理体系认证证书、质量体系认证证书、信息技术服务管理体系认证证书的优先。

### 五、团队能力

投标人需为本项目配备项目组并提供全过程项目咨询和管理服务，并按照不同工作职责分别配置总监理工程师、技术负责人及项目组成员。成员人数不少于6人，其中含总监理工程师1名、技术负责人1名、其他人员4名。

1.项目总监理工程师：在具有国家人力资源和社会保障部 工业和信息化部批准颁发的信息系统监理师证书基础上，具备国家人力资源和社会保障部 工业和信息化部批准颁发的信息系统项目管理师证书的优先。

2.技术负责人：在具有国家人力资源和社会保障部 工业和信息化部批准颁发的信息系统监理师证书基础上，具备国家人力资源和社会保障部 工业和信息化部批准颁发的系统集成项目管理工程师或信息安全工程师证书的优先。

3.项目组成员（除项目总监理工程师、技术负责人外）：在具有国家人力资源和社会保障部 工业和信息化部批准颁发的信息系统监理师证书基础上，具有国家人力资源和社会保障部 工业和信息化部批准颁发的信息系统项目管理师、数据库系统工程师、信息安全工程师、软件评测师证书的优先。

### 六、业绩

为了确保项目的顺利实施，投标人需具有类似项目的相关承接经验，投标人自2022年1月1日以来（以合同签订日期为准），承担过类似业绩（类似项目业绩是指信息系统建设项目监理服务、信息化项目审计、绩效评价服务至少一项在内的项目业绩）的优先。

### 七、采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一览表

| 序号 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 盐城市“公共数据平台”数据安全 和治理应用功能模块建设升级项目 | 软件和信息技术服务业 |

## 分包四：商用密码应用测评服务

对盐城市“公共数据平台”数据安全和治理应用功能模块建设升级项目开展商用密码应用安全性评估工作，评估该平台系统的密码应用是否合规、正确、有效，通过测评发现存在的安全隐患和风险，并提出有针对性的加强完善密码安全管理和防护建议等，编制密码应用安全性评估报告，协助将报告送至属地密码管理部门进行备案，

### 一、技术要求

#### （一）工作依据

1、《中华人民共和国密码法》

2、《信息安全技术 信息系统密码应用基本要求》（GB/T39786-2021）

3、《信息安全技术 信息系统密码应用测评要求》（GB/T 43206-2023）

4、《信息系统密码应用测评过程指南》（GM/T 0116-2021）

5、《信息安全技术网络安全等级保护要求》（GB/T22239-2019）

6、《公钥基础设施PKI系统安全等级保护评估准则》（GB/T21054-2007）

7、《证书认证系统密码及其相关安全技术规范》（GM0001-2005）

8、《SM4分组密码算法》（GM/T0002-2012）

9、《SM2椭圆曲线公钥密码算法》（GM/T0003-2012）

10、《SM3密码杂凑算法》（GM/T0004-2012）

11、《随机性检测规范》（GM/T0005-2012）

12、《密码应用标识规范》（GM/T0006-2012）

13、《密码设备应用接口规范》（GM/T0018-2012）

14、《通用密码服务接口规范》（GM/T0019-2012）

15、《证书应用综合服务接口规范》（GM/T0020-2012）

16、《智能密码钥匙技术规范》（GM/T0027-2014）

17、《基于SM2密码算法的证书认证系统密码及其相关安全技术规范》

18、《国家政务信息化项目建设管理办法》（国办发〔2019〕57号）

19、《江苏省政务信息化项目密码应用与评估备案指南（试行）》（苏密局字〔2019〕43号）

20、《政务信息系统密码应用与安全性评估工作指南》

21、《商用密码应用安全性评估量化评估规则》

#### （二）工作内容

本次采购的内容为盐城市“公共数据平台”数据安全和治理应用功能模块建设升级项目商用密码应用安全性评估服务，从物理和环境安全、网络和通信安全、设备和计算安全、应用和数据安全四个层面评估密码应用安全性，评估内容包括密码应用安全性评估、密钥管理测评、安全管理评估、评估报告编制、密码安全培训等五部分内容，推动系统符合商用密码应用安全性要求。

#### （三）评估过程要求

1.测评准备

通过需求沟通调研对密评的组织实施流程、时间节点等基础信息进行沟通审核，确认服务需求和工作需求。

2.方案编制

按照评估准备实施的工作要求，与各业务系统技术团队和保障团队沟通评估所需基础素材、文档等必要信息，编制测评方案。

3.现场测评

在系统真实环境下进行评估，以评估密码保障是否安全有效，密码使用是否合规、正确、有效，并通过评估发现系统存在的安全隐患和风险，提出可行性完善建议。

4.出具报告

根据评估要求，交付成果须至少包括《商用密码应用方案评估报告》、《商用密码应用安全性评估报告》等，其余根据采购人要求出具。

5.其他要求

根据被评估单位项目需求，协助完善密码应用方案，提供相关密码应用安全性技术咨询服务，协助采购人完成信息系统密码应用安全性整改，提供科学、合理、有效的建议并及时跟进服务。

### 二、商务要求

1、服务周期

采购人通知启动测评工作后60个自然日内完成商用密码应用方案评估和测评工作。（如因采购人平台建设、整改导致时间延期，工期顺延）

2、服务地点

根据采购人需求至指定服务地点开展工作。

3、服务验收

中标投标人完成合同约定的所有服务内容，提交《商用密码应用方案评估报告》、《商用密码应用安全性评估报告》，经采购人认可并向当地密码管理部门备案后，完成本项目的验收。

4、支付条款

合同签订后，甲方在收到乙方票据并确认无误后，10个工作日内，支付预付款合同价的30%；

合同约定的所有服务内容完成，并提交《商用密码应用方案评估报告》《商用密码应用安全性评估报告》，经终验通过后，甲方在收到乙方票据并确认无误后，10个工作日内，支付合同价的70%。

5、其他要求

★（1）所有招标要求条款投标人均必须如实反映响应或偏离情况，如投标人虚假响应招标文件要求，则一切后果由投标人自行承担。采购人保留追究法律责任的权利。（投标人须出具承诺函，承诺函自制，并加盖投标人公章）

★（2）投标人需在投标之前充分调研盐城市现有公共数据平台及相关关联系统现状，所投的报价含后续服务一切费用，即甲方不再另行支付其他费用。（投标人须出具承诺函，承诺函自制，并加盖投标人公章）

注：本项目招标文件中标注★为实质性要求，不允许负偏离，否则为无效投标。

### 三、技术方案

投标人应根据采购需求和本项目实际，制订相应的方案，方案应至少包含：

（一）密码应用安全性评估实施要求

方案应至少包含物理和环境安全评估、网络和通信安全评估、设备和计算安全评估、应用和数据安全评估等实施内容。评估验证项目的商用密码应用是否达到具有相应安全等级的安全保护能力，是否满足相应安全等级的保护要求。

（二）密钥管理测评实施要求

评估信息系统密钥管理各环节是否符合要求，方案应至少包含对密钥的生成、存储、分发、导入、导出、使用、备份、恢复、归档与销毁等环节的测评。

（三）安全管理评估实施要求

评估被测评项目的制度、人员、实施和应急等四个方面安全管理内容，协助采购人开展商用密码应用安全性管理制度以及和商用密码相关的系统运维管理制度设计。

（四）评估报告编制要求

针对被评估项目编制密码应用安全性评估报告，报告按照国家密码管理局要求包含的内容编制或参考模板编制。协助采购人认清风险，查找漏洞，找出差距，提出有针对性的加强完善密码安全管理和防护的建议，指导并督促采购人项目中标人按照要求改进并整改落实。协助被测单位填写密码应用安全性评估备案表，配合被测单位到属地密码管理部门完成备案工作。

（五）密码培训服务要求

投标人应从国家政策法规、国家密码标准、密码行业标准、密码要求规范等方面，对采购人提供培训服务，明确培训目的、培训质量保障、培训时间计划、培训内容等培训服务要求，达到密码应用安全性评估的目的和意义。

（六）总体实施要求

方案应至少包含：

1.实施进度要求

投标人原则上应在开始评估后2个月内按照相关技术要求完成本项目的评估调研、方案制定、评估实施、整改确认、报告编制、备案等工作。

2.评估整体组织

投标人应为本项目建立明确的评估组织架构和角色分工，组织架构设置科学合理,能够有效支撑评估工作的开展。各类角色应包括但不限于项目经理、检测人员、应急人员、质量监督人员、文档管理人员等，人员配备应符合项目实施进度要求和质量要求，具备商用密码评估能力的项目团队人员应达到8人及以上。

3.质量管理要求

针对本项目评估服务过程与服务成果，建立商用密码应用安全性评估或其他信息安全评估过程相关的服务规范、文件控制程序、管理体系审核和评审程序、纠正和预防措施控制程序、人员培训与考核程序、检测设备使用与控制程序、记录控制程序、档案管理程序、保密和保护所有权程序等制度程序对项目进行管理与质量控制。

4.风险管理要求

在项目评估实施前，应充分考虑由于评估工作本身而可能引入的风险，采取制定相应的风险规避措施或风险管控方案，将评估工作对被评估方的信息系统和正常业务造成的影响或干扰降至最低。当评估现场发生不可预期的情况时，应能够协助被评估单位按照既定的应急预案进行处置。

5、保密管理要求

投标人应建立严格的保密管理制度和项目保密措施，对项目实施人员进行保密教育培训，签订保密协议。对项目实施过程中的中间文档、过程材料采取安全可控的技术措施进行传输与存储保护，确保项目数据资料、过程信息不被泄露。投标人未经采购人和项目中标人同意，不得向第三方泄露此项目相关情况。中标人须对其进入甲方工作场所的人员进行资格审查和保密监督管理。

### 四、企业实力

1.为了择优选择中标单位，体现企业实力，投标人具有中国合格评定认可委员会认可的检验机构和检测实验室资质证书，检验能力范围明确包含商用密码应用安全性评估和信息安全风险评估的优先。

2.为了择优选择中标单位，体现企业实力，投标人具有中国国家认证认可监督管理委员会颁发的检验检测机构资质认定证书的优先。

3.为了择优选择中标单位，体现企业实力，投标人具有省级市场监督管理局颁发的检验检测机构资质认定证书的优先。

4. 为了择优选择中标单位，体现企业实力，投标人具有合法合规密码检测工具的优先。

### 五、团队能力

投标人需为本项目配备项目组并按照不同工作职责分别配置项目经理、技术负责人及项目组成员。

1.项目经理：在具有国家密码管理局商用密码检测中心或国家密码管理局商用密码管理办公室或国家商用密码应用安全性评估人员测评能力考核小组颁发的商用密码应用安全性评估人员测评能力考核成绩合格证书基础上，具有人力资源和社会保障部门颁发的电子信息工程专业高级工程师职称证书的优先。

2.技术负责人：在国家密码管理局商用密码检测中心或国家密码管理局商用密码管理办公室或国家商用密码应用安全性评估人员测评能力考核小组颁发的商用密码应用安全性评估人员测评能力考核成绩合格证书基础上，具有人力资源和社会保障部门颁发的电子信息工程专业中级以上工程师职称证书的优先。

3.项目组成员（除项目经理、技术负责人以外）：具有国家密码管理局商用密码检测中心或国家密码管理局商用密码管理办公室或国家商用密码应用安全性评估人员测评能力考核小组颁发的商用密码应用安全性评估人员测评能力考核成绩合格证书的优先。

### 六、业绩

为了确保项目的顺利实施，投标人需具有类似项目的相关承接经验，投标人自2022年1月1日以来（以合同签订日期为准），承担过类似项目业绩（类似项目业绩是指商用密码应用测评服务项目）的优先。

### 七、采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一览表

| 序号 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 盐城市“公共数据平台”数据安全 和治理应用功能模块建设升级项目 | 软件和信息技术服务业 |

## 分包五：软件测评服务

### 一、技术要求

投标人依照有关标准和法律法规，以相关行业及国家评测标准及规范为依据，利用系统、全面、科学的评测设计和有效的评测组织实施，独立、客观、公正、定量地分析评估和报告盐城市“公共数据平台”数据安全和治理应用功能模块建设升级项目开展的整体状况，对各应用软件的功能性、性能效率、信息安全性、易用性、可靠性、兼容性、用户文档集等测评参数进行测试，为被测项目评审验收提供客观依据。通过软件评测，发现和找出系统开发阶段未满足项目设计要求并且影响上线使用的开发设计缺陷，对被测试项目进行评估，以及对项目需求规格说明书、系统设计文件、用户手册等文档开展规范性检查，指导开发方修改完善，为系统上线使用提供质量保证。

#### （一）服务内容

##### 1.工作依据

软件测试依据要求包括但不限于以下内容：

《信息技术 软件工程术语》（GB／T 11457-2006）；

《信息安全技术 信息安全风险评估规范》（GB／T 20984-2022）；

《系统与软件工程 系统与软件质量要求和评价（SQuaRE） 第 51 部分：就  绪可用软件产品（RUSP）的质量要求和测试细则》（GB/T 25000.51-2016） ；

《系统与软件工程 系统与软件质量要求和评价（SQuaRE）第 10 部分：系统 与软件质量模型》（GB／T25000.10-2016）；

《软件需求规格说明书》；

《系统详细设计文档》；

用户能够出具的相关行业标准及其他具体意见和要求。

##### 2.工作目标

通过软件测试工作的开展，保障各被测试项目的功能开发质量和数据准确性，确保相关需求和工作标准、要求在项目实施过程当中得到严格贯彻，保证各被测试项目的平稳运行。

##### 3.技术要求

依据国家标准及系统需求规格说明书等的要求，检验系统是否满足用户需求，保证信息系统建设质量、维护用户和被测试项目双方利益。通过评估系统的需求符合性，对系统功能、可靠性、效率等方面进行专业的测试，全面保障信息化建设质量，为项目验收提供重要依据。为了保证软件质量，投标人应从应用系统的功能性、性能等质量特性等方面开展软件测试，测试内容具体如下：

###### （1）功能性测试

软件系统的功能性是指当软件在指定条件下使用时，软件产品提供满足明确和隐含要求的功能与能力。根据GB／T25000.51-2016《系统与软件工程系统与软件质量要求和评价（SQuaRE）第51部分：就绪可用软件产品（RUSP）的质量要求和测试细则》的要求，功能性测试主要包括以下3方面：

功能适合性：分析被测对象功能需求，依据《需求规格说明书》和《系统详细设计文档》要求验证系统是否实现了全部需求，确保各项功能是可执行的；对系统业务数据进行严格的正确性测试（包括数据是否超出正常的值范围、数据准确性等），确保系统实时数据和历史数据准确无误。

功能完备性：在给定的限制范围内，使用相应的环境设施、器材和数据，测试用户文档集中所陈述的所有功能是否全部覆盖；测试软件是否符合产品说明所引用的任何需求文档中的全部要求。

功能正确性：对具有功能正确性要求的功能，依据等价类法和边界值法选定具有覆盖性的测试数据作为输入，设计用例，并计算出这些输入的预期结果。执行用例，记录软件的实际输入结果，比较实际结果与预期结果间的差异；根据软件计算功能的精度（如数据处理精度、时间控制精度、时间测量精度）要求，设计测试用例，验证软件运算功能结果精度及有效位，是否与用户需求或需求规格说明书中对精度和有效位的要求相一致。

###### （2）性能效率测试

根据GB/T25000.51-2016《系统与软件工程系统与软件质量要求和评价（SQuaRE）第51部分：就绪可用软件产品（RUSP）的质量要求和测试细则》的要求对软件的性能效率进行测试。性能效率测试主要包括以下方面：

平均响应时间：根据软件产品的特性，依据需求规格说明书的要求，选取数据量较大和用户操作最频繁的测试场景，设计测试用例并利用性能测试工具，测试软件产品在一定量用户并发访问时运行典型任务的响应时间。

平均吞吐量：根据软件产品的特性，依据需求规格说明书的要求，选取数据量较大和用户操作最频繁的测试场景，设计测试用例并利用性能测试工具，在多个用户访问时，在一个设定的单位时间内，测试系统能处理的并发任务的平均数量。

数据库性能：根据软件产品特性，依据需求规格说明书的要求，选择复杂查询、高频读写等场景设计用例，用专业工具模拟多用户并发操作，测数据库操作响应时间、事务成功率及资源利用率，评估其性能。

###### （3）信息安全性测试

根据GB/T25000.51-2016《系统与软件工程系统与软件质量要求和评价（SQuaRE）第51部分：就绪可用软件产品（RUSP）的质量要求和测试细则》的要求对软件进行信息安全性测试，主要包括以下方面：

保密性：验证软件产品是否具有对系统正常访问的控制能力；测试系统是否进行用户身份鉴别，并在每次用户登录系统时进行鉴别；测试软件鉴别信息是否为不可见，且具有相应的抗攻击能力，并在存储或传输时用加密方法/具有相同安全强度的其他方法进行安全保护。

完整性：验证软件产品是否具有对未授权用户非法访问的控制能力；在模拟非法入侵攻击事件的条件下，验证软件产品是否有控制和处理能力。

真实性：验证软件是否具有当前使用系统的用户列表和配置表；验证软件在系统的访问历史数据库中记录的访问登录记录是否完整；检查软件是否具有用户使用系统的历史日志及日志管理功能等。

###### （4）易用性测试

根据GB／T25000.51-2016《系统与软件工程系统与软件质量要求和评价（SQuaRE）第51部分：就绪可用软件产品（RUSP）的质量要求和测试细则》的要求，易用性测试主要包括以下4方面：

可辨识性：用户或使用者是否可通过检查界面（或通过检查菜单）来落实明显的功能；软件产品的用户或使用者是否能理解数据输入的格式；软件产品的用户或使用者是否能正确识别输出数据的含义：软件产品的屏幕输入格式、报表和其他输出对用户来说是否是清晰且易理解的。

易学性：系统是否提供及时帮助功能；帮助内容描述得是否准确，详细到可以解决问题；利用帮助索引是否能定位到帮助主题和内容；是否具有打印功能；目录是否划分有层次。

易操作性：窗口控件的大小、对齐方向、颜色、背景等属性的设置值是否和程序设计规约相一致：多个窗口叠加时窗口的名称是否显示正确；菜单项的措辞是否准确；菜单项的顺序是否合理；下拉菜单是否根据菜单选项的含义进行分组；是否可以通过鼠标访问所有的菜单功能；不同的目标是否采用不同的图标等。

界面舒适性：界面中元素的文字、颜色等信息是否与功能一致：布局是否一致，如所有窗口按钮的位置和对齐方式要一致；窗口的比例是否合适；界面中的元素大小和布局是否协调等。

###### （5）可靠性测试

根据GB／T25000.51-2016《系统与软件工程系统与软件质量要求和评价（SQuaRE）第51部分：就绪可用软件产品（RUSP）的质量要求和测试细则》的要求，可靠性测试主要包括以下4方面：

成熟性：在24小时正常运行情况下，验证软件产品是否出现故障；在非正常运行情况下（如：有用户接口出错、应用程序自身的逻辑出错、系统或网络资源可用性引发差错）,验证软件产品是否有继续运行的能力。

可用性：测试软件是否在用户需要使用时可用。

容错性：在正常运行的情况下，验证软件产品运行过程中是否出现死机；在非正常运行的情况下，验证软件产品运行过程中是否出现死机；在正常运行的情况下，验证软件产品运行过程中是否失效等。

易恢复性：在模拟生产环境下，验证软件产品是否能执行所有的用户操作；在数据库毁坏的情况下，验证软件产品能否重新启动；在异常情况下，验证软件产品是否有修复能力，且修复能力是否有效等。

###### （6）兼容性测试

根据GB/T25000.51-2016《系统与软件工程系统与软件质量要求和评价（SQuaRE）第51部分：就绪可用软件产品（RUSP）的质量要求和测试细则》的要求，主要包括以下2方面：

共存性：在与其他产品共享通用的环境和资源的条件下，产品能够有效执行其所需的功能并且不会对其他产品造成负面影响。

互操作性：两个或多个系统、产品或组件能够交换信息并使用已交换的信息的程度。

###### （7）用户文档集测试

完备性：用户文档集应包含使用该软件必需的信息，用户文档集应说明在产品说明中陈述的所有功能以及最终用户能调用的所有功能。

用户文档集应列出已处理处置、会引起应用系统失效或终止的差错和缺陷,特别是列出那些最终导致数据丢失的应用系统终止的情况，用户文档集应给出必要数据的备份和恢复指南，对于所有关键的软件功能（即失效后会对安全产生影响或会造成重大财产损失或社会损失的软件）,用户文档集应提供完备的指导信息和参考信息。

一致性：用户文档集中的各文档不应自相矛盾、互相矛盾以及与产品说明矛盾。

正确性：用户文档集中的所有信息对主要的目标用户应是恰当的。用户文档集不应有歧义的信息。

易理解性：用户文档集应采用该软件特定读者可理解的术语和文体,应通过经编排的文档清单为理解用户文档集提供便利。

#### （二）实施要求

投标人针对项目总体情况、各子项目进度计划情况和测试工作要求，制定整体测试工作方案，方案内容包括但不限于：测试背景、测试标准、测试流程、采用的测试方法及工具、测试质量保障、参与各方的职责。

##### 1.实施进度要求

投标人应从项目实施启动至项目最终验收提供软件测评服务，提交被测项目测试用例、测试记录、缺陷报告等过程文档和软件测试报告。（因项目建设、整改导致时间延期，工期顺延）。

##### 2.服务团队要求

（1）项目经理1人，不少于4名技术实施人员。项目经理不得兼任其他人员，项目组所有人员必须为本单位工作人员，不得兼任其他项目工作。项目经理应熟悉信息化项目建设的全过程，能够从软件需求评估、软件测试、信息系统安全等角度全方位、全过程管理项目，项目组成员应熟悉信息化项目测试流程，能够深入挖掘功能需求，执行各类专项测试。中标人在项目测评关键阶段根据采购人的具体要求提供1名驻场人员，进行不少于60日的驻场服务，确保对项目测试缺陷持续跟踪解决。

（2）中标人应具有信息安全服务相关能力，并指派专业的信息安全技术人员对项目进行信息安全性评测，有能力提出安全性的建议和意见。

（3）中标人应本着认真负责的态度组织项目团队，严格遵循项目要求，合理安排人员投入，项目组主要成员不经采购人允许不得随意更改。否则，采购人有权作为违约处理直至终止合同。

（4）中标人提供 7×24 小时响应服务。及时进行电话、邮件及远程网络支持，需要现场支持时，工作时间内中标人需在1小时内安排专业人员到达现场处理。

（5）中标人应积极协调采购人及项目监理方推动项目承建方及时解决测试缺陷。

（6）合同期内，采购人有权要求中标人更换不合格的项目经理，中标人不得拒绝，并必须保证更换后的项目经理应当具备或高于更换前人员的经验和资质。

（7）中标人应向采购人提供服务（包含与服务相关的产品）有关的技术资料。中标人应在项目完成时，将本项目所有文档、资料汇集成册交付给采购人，所有文件要求用中文书写或有完整的中文注释。中标人按采购人档案管理要求，向采购人提供装订成册的纸质文档和电子文档。

（8）中标人须提供回归性测试服务，对测试中发现的缺陷开展回归测试，最终出具第三方测试报告。

##### 3.保密要求

（1）中标人应签订保密协议，对其因身份、职务、职业或技术关系而知悉的采购人商业秘密和党政机关保密信息应严格保守，保证不被披露或使用，包括意外或过失。

（2）中标人不得以竞争为目的、或出于私利、或为第三人谋利而擅自保存、披露、使用采购人的商业秘密和党政机关保密信息；不得直接或间接地向无关人员泄露采购人的商业秘密和党政机关保密信息；不得向不承担保密义务的任何第三人披露采购人的商业秘密和党政机关保密信息。中标人在从事政府项目时，不得擅自记录、复制、拍摄、摘抄、收藏在工作中涉及的保密信息，严禁将涉及政府项目的任何资料、数据透露或以其他方式提供给项目以外的其他方或中标人内部与该项目无关的任何人员。

（3）中标人对于工作期间知悉采购人的商业秘密和党政机关保密信息（包括业务信息在内）或工作过程中接触到的政府机关文件（包括内部发文、各类通知及会议记录等）的内容，同样承担保密责任，严禁将政府机关内部会议、谈话内容泄露给无关人员，不得翻阅与工作无关的文件和资料。

（4）严禁泄露在工作中接触的政府机关科技研究、发明、装备器材及其技术资料和政府工作信息。

### 二、商务要求

#### （一）服务周期

采购人通知启动测评工作后60个自然日内完成软件测评工作。（因项目建设、整改导致时间延期，工期顺延）

#### （二）服务地点

根据采购人需求至指定服务地点开展工作。

#### （三）服务验收

中标投标人完成合同约定的所有服务内容，提供软件测评服务，提交被测项目测试用例、测试记录、缺陷报告等过程文档和软件测试报告，完成本项目的验收。

#### （四）支付条款

合同签订后，甲方在收到乙方票据并确认无误后，10个工作日内，支付预付款合同价的30%；

合同约定的所有服务内容完成，经终验通过后，甲方在收到乙方票据并确认无误后，10个工作日内，支付合同价的70%。

#### （五）其他要求

★（1）所有招标要求条款投标人均必须如实反映响应或偏离情况，如投标人虚假响应招标文件要求，则一切后果由投标人自行承担。采购人保留追究法律责任的权利。（投标人须出具承诺函，承诺函自制，并加盖投标人公章）

★（2）投标人需在投标之前充分调研盐城市现有公共数据平台及相关关联系统现状，所投的报价含后续服务一切费用，即甲方不再另行支付其他费用。（投标人须出具承诺函，承诺函自制，并加盖投标人公章）

注：本项目招标文件中标注★为实质性要求，不允许负偏离，否则为无效投标。

### 三、技术方案

投标人应根据采购需求和本项目实际，制订相应的方案，包括但不限于以下内容：

#### （一）软件测评方案

根据依据国家标准及系统需求规格说明书等的要求，对功能性、性能效率、信息安全性、易用性、可靠性、兼容性、用户文档集进行测试，并分别设计测试方案，方案应至少包含：

1.功能性测试方案

功能性测试方案至少包括：功能适合性、功能完备性、功能正确性3方面测试。

2.性能效率测试方案

性能效率测试方案至少包括：平均响应时间、平均吞吐量、数据库性能3方面测试。

3.信息安全性测试方案

信息安全性测试方案至少包括：保密性、完整性、真实性3方面测试。

4.易用性测试方案

易用性测试方案至少包括：可辨识性、易学性、易操作性、界面舒适性4方面测试。

5.可靠性测试方案

可靠性测试方案至少包括：成熟性、可用性、容错性、易恢复性4方面测试。

6.兼容性测试方案

兼容性测试方案至少包括：共存性、互操作性2方面测试。

7.用户文档集测试方案

用户文档集测试方案至少包括：完备性、一致性、正确性、易理解性4方面测试。

#### （二）项目管理方案

方案应至少包含:

1.团队配置。提供项目组织架构图，列明项目经理、团队人员的人员资质；人员稳定性保障措施。

2.沟通协调。明确与招标人的专职对接人、沟通频率及核心沟通内容；说明与软件开发方的缺陷反馈、整改验证协作机制；沟通记录需书面归档并提交招标人。

#### （三）质量保证方案

方案应至少包含:

1.质量目标。制定可量化的核心指标，涵盖测试用例覆盖度、核心功能缺陷检出率、问题修复及时率等，确保质量标准清晰可衡量。

2.过程管控。构建事前预防、事中执行、事后验收的全流程管控机制，从需求阶段到交付验收各环节严格把关，保障测试过程规范有序。

3.文档质量。明确测试全流程文档的编制范围、统一格式标准，建立严格的审核与归档流程，确保测试过程可追溯、成果可核查、责任可落实。

### 四、企业实力

1.为了择优选择中标单位，体现企业实力，投标人具备有效期内的信息安全管理体系认证证书、质量管理体系认证证书、信息技术服务管理体系认证证书的优先。

2.为了择优选择中标单位，体现企业实力，投标人具备合法合规的软件测评工具的优先。相关工具需说明工具名称、型号、版本、生产厂商、主要功能及在本项目中的具体应用场景，若使用自主研发工具须提供工具的著作权证明及有效性验证报告；若使用第三方工具须提供工具采购合同或租赁证明，确保工具满足测评需求且合法合规。

### 五、团队能力

投标人需为本项目配备项目组，并按照不同工作职责分别配置项目经理及项目组成员（含驻场人员），项目组成员不少于4名，中标人在项目测评关键阶段根据采购人的具体要求提供1名驻场人员，进行不少于60日的驻场服务。

（1）项目经理：具有以下证书的优先：具有国家人力资源和社会保障部工业和信息化部批准颁发的信息系统项目管理师、软件评测师证书。

（2）项目组成员（除项目经理外）具有国家人力资源和社会保障部工业和信息化部批准颁发的软件评测师、信息安全工程师、网络工程师、数据库系统工程师、信息系统项目管理师证书的优先。

### 六、业绩

为了确保项目的顺利实施，投标人需具有类似项目的相关承接经验，投标人自2022年1月1日以来（以合同签订日期为准），承担过类似业绩（类似项目是指信息化系统的软件测评项目）的优先。

### 七、采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一览表

| 序号 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 盐城市“公共数据平台”数据安全 和治理应用功能模块建设升级项目 | 软件和信息技术服务业 |

# 第五章 评标方法与评标标准

## 一、定标原则

本项目采用 综合评分 法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人，本项目各分包分别选取1名中标候选人。政府采购政策功能落实如下：

- 小微型企业价格扣除

（1）本项目不专门面向中小企业采购，对符合规定的小型和微型企业报价给予20%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审；

（2）投标人需按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件规定自行填写。

### 2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

### 3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。投标人如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，投标人必须在响应文件中提供所投产品的相关证书（由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书）。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

## 二、评标方法与评标标准

### 分包一：公共数据平台优化升级及数据治理应用项目

本项目评分总分值为100分。

| 序号 | 评分 项目 | 评分办法 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 （10分） | 价格分统一采用低价优先法计算，即满足要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×10，小数点后保留2位。 | 10 |
| 2 | 企业实力（5分） | 投标人具有有效期内的质量管理体系认证证书、信息技术服务管理体系认证证书、信息安全管理体系认证证书、隐私信息管理体系认证证书、数据管理能力成熟度等级证书，每提供1项证书得1分，最高得5分。 注：投标时提供上述证书的彩色扫描件，投标人应当确保证书开标当天处于有效期内，否则不予认可。以上材料均须加盖投标人公章，否则不予认可，不提供不得分。 | 5 |
| 3 | 业绩案例 （12分） | 2022年1月1日以来（以合同签订日期为准），投标人具有类似项目业绩（类似项目是指具有大数据平台建设类、数据治理类、数据运维运营类项目业绩至少一项在内的信息化建设项目），每提供一个有效业绩得3分，本项最高得12分。 注：需提供合同关键页扫描件（合同关键页包括但不限于合同首页、合同签订日期页、双方盖章页等关键页）作为得分依据；未提供或评标委员会无法凭所提供资料判断是否得分的情况，一律作不得分处理。 | 12 |
| 4 | 团队能力 （12分） | （1）项目经理（1人）：具有国家人力资源和社会保障部工业和信息化部批准颁发的信息系统项目管理师、系统规划与管理师证书，每满足一项得2分，本项最高得4分，未提供不得分； （2）项目技术负责人（1人）：具有国家人力资源和社会保障部 工业和信息化部批准颁发的系统架构设计师、软件设计师证书，每满足一项得2分，本项最高得4分，未提供不得分； （3）项目组其他成员（除项目经理、技术负责人外）：具有国家人力资源和社会保障部工业和信息化部批准颁发的系统架构设计师、网络规划设计师、数据库系统工程师、系统集成项目管理工程师、系统分析师；中国网络安全审查认证和市场监管大数据中心颁发的CISAW信息安全保障人员证书，有一人得1分，最高得4分。未提供不得分；（以上人员及证书不重复计分） 注：①上述证明材料以原件的扫描件并加盖投标人公章进行计分；②以上所有人员需提供投标人投标前3个月内任意1个月缴纳社保的证明材料并加盖投标人公章。 | 12 |
| 5 | 技术方案（35分） | 1.投标人根据第四章采购需求中“现状及需求分析”要求，提供详细的现状及需求分析，方案至少包含：相关政策分析、现状及问题分析、需求分析等内容。方案应结构清晰，内容科学合理，具有前瞻性。方案优于要求的得4分，符合要求得3分，不符合要求或未提供的不得分。 投标人提供的方案能全部响应要求，提出更为细致、有针对性、切实可行、要求之外且和本项目实施相关的内容的，可视为优于；方案能响应要求的可视为符合；方案对于要求的响应不完全或者偏离要求的，视为不符合。具体由评审委员会评审。 | 4 |
|  |  | 2.投标人根据第四章采购需求中“总体设计方案”要求，提供科学合理的总体设计方案，设计目标明确，结构层次划分清晰合理准确，方案至少包含：①设计原则、②总体架构、③数据架构、④技术架构、⑤网络架构等内容。方案应结构清晰，内容科学合理，具有前瞻性。方案优于要求的得5分，符合要求得4分，不符合要求或未提供的不得分。 投标人提供的方案能全部响应要求，提出更为细致、有针对性、切实可行、要求之外且和本项目实施相关的内容的，可视为优于；方案能响应要求的可视为符合；方案对于要求的响应不完全或者偏离要求的，视为不符合。具体由评审委员会评审。 | 5 |
|  |  | 3.投标人根据本项目第四章采购需求中“新建数字资源‘一本账’管理系统”要求，提供科学合理的方案，方案至少包含：“一本账”首页、业务办理、清单管理、指标管理、运营管理、智能服务、“一本账”驾驶舱、“一本账”移动端、“一本账”数据对接、相关系统对接等内容。方案应结构清晰，内容科学合理，具有前瞻性。方案优于要求的得5分，符合要求得4分，不符合要求或未提供的不得分。 投标人提供的方案能全部响应要求，提出更为细致、有针对性、切实可行、要求之外且和本项目实施相关的内容的，可视为优于；方案能响应要求的可视为符合；方案对于要求的响应不完全或者偏离要求的，视为不符合。具体由评审委员会评审。 | 5 |
|  |  | 4.投标人根据本项目第四章采购需求中“公共数据平台优化升级”要求，提供科学合理的方案，方案至少包含：包括升级数据目录模块、新建数据规划模块、升级数据标准模块、升级数据建模模块、新建数据开发模块、升级供需对接模块、新建异议处理模块、新建主专题库管理模块、新建数据专区管理模块、新建数据微场景开发模块、新建应用创新推广模块、升级用户管理模块、升级运行管理模块、升级公共数据开放网站、与相关系统对接等内容。方案应结构清晰，内容科学合理，具有前瞻性。方案优于要求的得5分，符合要求得4分，不符合要求或未提供的不得分。 投标人提供的方案能全部响应要求，提出更为细致、有针对性、切实可行、要求之外且和本项目实施相关的内容的，可视为优于；方案能响应要求的可视为符合；方案对于要求的响应不完全或者偏离要求的，视为不符合。具体由评审委员会评审。 | 5 |
|  |  | 5.投标人根据本项目第四章采购需求中“系统国产化改造”要求，提供科学合理的方案，方案至少包含：现状分析、风险及应对措施分析、国产化适配迁移、整体适配验证、存量历史数据迁移、业务应用割接、系统上线等服务方案。方案应结构清晰，内容科学合理，具有前瞻性。方案优于要求的得5分，符合要求得4分，不符合要求或未提供的不得分。 投标人提供的方案能全部响应要求，提出更为细致、有针对性、切实可行、要求之外且和本项目实施相关的内容的，可视为优于；方案能响应要求的可视为符合；方案对于要求的响应不完全或者偏离要求的，视为不符合。具体由评审委员会评审。 | 5 |
|  |  | 6.投标人根据本项目第四章采购需求中“数据清查治理服务”，提供科学合理的方案，方案至少包含：清查治理服务、数据目录治理服务、部门原始库治理、中心标准库治理、基础库治理、主专题库建设。方案应结构清晰，内容科学合理，具有前瞻性。方案优于要求的得5分，符合要求得4分，不符合要求或未提供的不得分。 投标人提供的方案能全部响应要求，提出更为细致、有针对性、切实可行、要求之外且和本项目实施相关的内容的，可视为优于；方案能响应要求的可视为符合；方案对于要求的响应不完全或者偏离要求的，视为不符合。具体由评审委员会评审。 | 5 |
|  |  | 7.投标人根据本项目第四章采购需求中“数据微场景开发服务”要求，提供科学合理方案，方案至少包含：场景需求征集梳理、场景数据规划准备、场景数据治理、场景数据开发、场景数据服务封装等服务。方案应结构清晰，内容科学合理，具有前瞻性。方案优于要求的得3分，符合要求得2分，不符合要求或未提供的不得分。 投标人提供的方案能全部响应要求，提出更为细致、有针对性、切实可行、要求之外且和本项目实施相关的内容的，可视为优于；方案能响应要求的可视为符合；方案对于要求的响应不完全或者偏离要求的，视为不符合。具体由评审委员会评审。 | 3 |
|  |  | 8.投标人根据本项目第四章采购需求中“综合治税共享交换通道迁移”要求，提供科学合理方案，方案至少包含：清单采集工具、综合治税管理系统、综合治税主题库建设。方案应结构清晰，内容科学合理，具有前瞻性。方案优于要求的得3分，符合要求得2分，不符合要求或未提供的不得分。 投标人提供的方案能全部响应要求，提出更为细致、有针对性、切实可行、要求之外且和本项目实施相关的内容的，可视为优于；方案能响应要求的可视为符合；方案对于要求的响应不完全或者偏离要求的，视为不符合。具体由评审委员会评审。 | 3 |
| 6 | 实施方案 （10分） | 1.投标人根据本项目第四章采购需求中“项目实施要求”，提供科学合理的项目实施方案，方案至少包含：①项目组织及人员保障、②项目进度安排、③项目管理、④项目验收等内容。方案应结构清晰，内容科学合理，具有前瞻性。方案优于要求的得3分，符合要求得2分，不符合要求或未提供的不得分。 投标人提供的方案能全部响应要求，提出更为细致、有针对性、切实可行、要求之外且和本项目实施相关的内容的，可视为优于；方案能响应要求的可视为符合；方案对于要求的响应不完全或者偏离要求的，视为不符合。具体由评审委员会评审。 | 3 |
|  |  | 2.投标人根据本项目第四章采购需求中“项目培训要求”，提供科学合理的培训服务方案，方案至少包含：培训目的、培训服务原则、培训质量保障、培训计划、培训内容等内容。方案应结构清晰，内容科学合理，具有前瞻性。方案优于要求的得3分，符合要求得2分，不符合要求或未提供的不得分。 投标人提供的方案能全部响应要求，提出更为细致、有针对性、切实可行、要求之外且和本项目实施相关的内容的，可视为优于；方案能响应要求的可视为符合；方案对于要求的响应不完全或者偏离要求的，视为不符合。具体由评审委员会评审。 | 3 |
|  |  | 3.投标人根据本项目第四章采购需求中“售后服务要求”，提供科学合理的售后服务方案，方案至少包含：①服务内容、②应急处理预案、③售后服务质量保障方案、④服务人员稳定性保障方案等内容，方案应结构清晰，内容科学合理，具有前瞻性。方案优于要求的得4分，符合要求得3分，不符合要求或未提供的不得分。 投标人提供的方案能全部响应要求，提出更为细致、有针对性、切实可行、要求之外且和本项目实施相关的内容的，可视为优于；方案能响应要求的可视为符合；方案对于要求的响应不完全或者偏离要求的，视为不符合。具体由评审委员会评审。 | 4 |
| 7 | 系统演示 （16分） | 1.演示数据微场景开发模块：演示数据微应用场景配置过程，支持接口、库表转数据微应用，支持数据查询、数据比对、数据核验三种应用类型：①基础信息配置；②应用配置；③应用预览；④结果下载；⑤按账号、按部门授权功能；每演示符合一项得1分，最高得5分，不演示不得分； 2.演示数据专区管理模块：演示数据专区配置过程，包括①专区配置、②组件配置、③角色管理、④成员管理、⑤个人中心；每演示符合一项得1分，最高得5分，不演示不得分； 3.演示数字资源“一本账”管理模块：①清单管理：演示项目清单管理模块，演示查看项目详情，包括项目基本信息、关联事项、系统、数据资源、标准规范、基础设施信息以及项目图谱；②指标管理：演示指标计算配置过程和指标展示；③业务办理：演示新建信息化系统待办事项处理流程，包括数据编目、资源挂载等流程；每演示符合一项得2分，最高得6分，不演示不得分； 投标人需按照以下要求提供系统或Demo演示视频文件：视频文件的格式为*.mp4或*.avi，投标人须将视频文件分段压缩为*.zip文件上传（单个文件不得大于50M，所有文件总共不得大于300M）。须使用真实的应用系统或Demo演示，根据演示内容的采购需求符合性、功能完整性、整体集成性、操作简便性、效果流畅性等进行评分。如使用图片、静态网页、PPT（演示数据无交互、演示数据无关联、演示成果无展示）等其他方式演示最多得8分。录屏时长不超过20分钟。 | 16 |

### 分包二：公共数据安全防护项目

本项目评分总分值为100分。

| 序号 | 评分 项目 | 评分办法 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 （10分） | 价格分统一采用低价优先法计算，即满足要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×10，小数点后保留2位。 | 10 |
| 2 | 企业实力 （9分） | - 投标人具有有效期内的信息技术服务管理体系认证证书、隐私信息管理体系认证证书、信息安全管理体系认证证书，每提供1项证书得2分，最高得6分。 - 注：投标时提供上述证书的彩色扫描件，投标人应当确保证书开标当天处于有效期内，否则不予认可。以上材料均须加盖投标人公章，否则不予认可，不提供不得分。 2.投标人具有DSMM数据安全能力成熟度认证证书得3分，不具备不得分。 注：提供有效证书复印件并加盖投标人公章。 | 9 |
| 3 | 业绩案例 （12分） | 投标人自2022年1月1日（以合同签订时间为准），承担过类似项目业绩（类似项目业绩是指数据安全类项目），每提供1个有效业绩得3分，最多得12分。 注：需提供合同关键页扫描件（合同关键页包括但不限于合同首页、合同签订日期页、双方盖章页等关键页）作为得分依据；未提供或评标委员会无法凭所提供资料判断是否得分的情况，一律作不得分处理。 | 12 |
| 4 | 团队能力 （14分） | 1.项目经理：具有人力资源和社会保障部、工业和信息化部批准颁发的信息系统项目管理师、系统架构设计师证书，每具有一项得2分，最高得4分。 2.项目技术负责人：具有人力资源和社会保障部、工业和信息化部批准颁发的系统架构设计师、系统分析师证书，每具有一项得2分，最高得4分。 3.项目组成员：项目团队中技术人员（除项目经理、技术负责人外）具有人力资源和社会保障部、工业和信息化部批准颁发的系统架构设计师、系统规划与管理师、软件评测师、网络规划设计师、系统集成项目管理工程师证书；人力资源和社会保障部门颁发的电子信息工程专业高级工程师职称证书，每提供1类证书得1分，最高得6分。（以上人员及证书不重复计分） 注：①上述证明材料以原件的扫描件并加盖投标人公章进行计分；②以上所有人员需提供投标人投标前3个月内任意1个月缴纳社保的证明材料并加盖投标人公章。 | 14 |
| 5 | 技术方案 （21分） | 1.投标人根据第四章采购需求中“现状及需求分析方案”，提供详细的现状及需求分析方案，方案至少包含：相关政策分析、现状及问题分析、需求分析等内容。方案应结构清晰，内容科学合理，具有前瞻性。方案优于要求的得6分，符合要求得5分，不符合要求或未提供的不得分。 投标人提供的方案能全部响应要求，提出更为细致、有针对性、切实可行、要求之外且和本项目实施相关的内容的，可视为优于；方案能响应要求的可视为符合；方案对于要求的响应不完全或者偏离要求的，视为不符合。具体由评审委员会评审。 | 6 |
|  |  | 2.投标人根据本项目第四章采购需求中“总体设计方案要求”，提供科学合理的总体设计方案，设计目标明确，结构层次划分清晰合理准确，方案至少包含：总体原则、总体框架、技术路线设计、网络架构设计、数据对接设计等内容。方案应结构清晰，内容科学合理，具有前瞻性。方案优于要求的得6分，符合要求得5分，不符合要求或未提供的不得分。 投标人提供的方案能全部响应要求，提出更为细致、有针对性、切实可行、要求之外且和本项目实施相关的内容的，可视为优于；方案能响应要求的可视为符合；方案对于要求的响应不完全或者偏离要求的，视为不符合。具体由评审委员会评审。 | 6 |
|  |  | 3.投标人根据第四章采购需求中“建设内容”，提供科学合理的详细设计方案，方案至少包含：数据安全运营中心建设方案、数据安全防护产品部署方案、数据安全运营服务方案、数据安全工作区设备采购与交付方案。方案应结构清晰，内容科学合理，具有前瞻性。方案优于要求的得9分，符合要求得8分，不符合要求或未提供的不得分。 投标人提供的方案能全部响应要求，提出更为细致、有针对性、切实可行、要求之外且和本项目实施相关的内容的，可视为优于；方案能响应要求的可视为符合；方案对于要求的响应不完全或者偏离要求的，视为不符合。具体由评审委员会评审。 | 9 |
| 6 | 实施方案 （19分） | 1.投标人根据本项目第四章采购需求中“项目实施要求”，提供科学合理的项目实施方案，方案至少包含：项目组织、人员保障、项目进度安排、项目管理、项目验收等内容。方案应结构清晰，内容科学合理，具有前瞻性。方案优于要求的得8分，符合要求得7分，不符合要求或未提供的不得分。 投标人提供的方案能全部响应要求，提出更为细致、有针对性、切实可行、要求之外且和本项目实施相关的内容的，可视为优于；方案能响应要求的可视为符合；方案对于要求的响应不完全或者偏离要求的，视为不符合。具体由评审委员会评审。 | 8 |
|  |  | 2.投标人根据本项目第四章采购需求中“项目培训要求”，提供科学合理的培训服务方案，方案至少包含：培训目的、培训服务原则、培训质量保障、培训计划、培训内容等内容。方案应结构清晰，内容科学合理，具有前瞻性。方案优于要求的得6分，符合要求得5分，不符合要求或未提供的不得分。 投标人提供的方案能全部响应要求，提出更为细致、有针对性、切实可行、要求之外且和本项目实施相关的内容的，可视为优于；方案能响应要求的可视为符合；方案对于要求的响应不完全或者偏离要求的，视为不符合。具体由评审委员会评审。 | 6 |
|  |  | 3.投标人根据本项目第四章采购需求中“售后服务要求”，提供科学合理的售后服务方案，方案至少包含：售后服务内容、应急处理预案、售后服务质量保障方案、服务人员稳定性保障方案等内容。方案应结构清晰，内容科学合理，具有前瞻性。方案优于要求的5分，符合要求得4分，不符合要求或未提供的不得分。 投标人提供的方案能全部响应要求，提出更为细致、有针对性、切实可行、要求之外且和本项目实施相关的内容的，可视为优于；方案能响应要求的可视为符合；方案对于要求的响应不完全或者偏离要求的，视为不符合。具体由评审委员会评审。 | 5 |
| 7 | 系统演示 （15分） | 1.演示数据溯源分析功能： （1）支持对敏感信息泄露事件或异常数据操作事件进行溯源分析； （2）支持敏感数据的溯源管理； （3）支持数据泄露场景自定义规则模型管理包括对数据操作行为审计、数据违规操作、敏感数据泄露、高频访问、越权访问、非工作时间访问等内容； （4）支持基于异常行为的事件日志关联分析功能，具备异常日志数据的溯源分析能力； （5）支持通过可视化方式，回溯主机操作行为，可通过时间轴快速调整，进行指令操作查看。 每演示一个功能项得1分，最多5分，不演示不得分。 2.演示数据分类分级功能： （1）工具支持Oracle、SQLServer、MySQL、Sybase、DB2等主流数据库类型以及主流国产数据库和Hive、HBase、HDFS、Teradata、kudu等大数据关键组件； （2）支持内置敏感数据模板； （3）支持敏感数据类型和特征的自定义添加和维护； （4）演示敏感数据分级分类策略管理能力，包括创建、删除、修改等操作； （5）支持按照模板进行数据自动化分类分级； （6）支持通过打造分类分级智能体，进行智能化字段、表分类分级能力。 每演示一个功能项得1分,最多6分，不演示不得分。 3.演示数据水印功能： - 演示数据溯源和文件溯源两种方式，一旦发生数据泄露，可手动导入文件形式溯源精准溯源到操作数据用户身份和渠道； （2）演示具备独立的水印生成列表记录，包括源资产、源模式、源表、目标资产、目标文件、使用单位、使用人、用途、时间等，支持多维度检索，方便查询溯源结果，提高数据共享使用中的安全性和可追溯能力； （3）演示水印方案能力，支持添加和编辑数据水印信息，添加水印信息可在数据水印任务模块调用； （4）支持添加多节点水印信息，可通过水印回溯数据传输路径。 每演示一个功能项得1分，最多4分，不演示不得分。 投标人需按照以下要求提供系统或Demo演示视频文件：视频文件的格式为*.mp4或*.avi，投标人须将视频文件分段压缩为*.zip文件上传（单个文件不得大于50M，所有文件总共不得大于300M）。须使用真实的应用系统或Demo演示，根据演示内容的采购需求符合性、功能完整性、整体集成性、操作简便性、效果流畅性等进行评分。如使用图片、静态网页、PPT（演示数据无交互、演示数据无关联、演示成果无展示）等其他方式演示最多得7.5分。录屏时长不超过20分钟。 | 15 |

### 分包三：全过程项目咨询和管理服务

本项目评分总分值为100分。

| 序号 | 评分项目 | 评分办法 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 （10分） | 价格分统一采用低价优先法计算，即满足要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×10，小数点后保留2位。 | 10 |
| 2 | 企业实力 （6分） | 投标人具有有效期内的信息安全管理体系认证证书、质量体系认证证书、信息技术服务管理体系认证证书，每提供1项证书得2分，最高得6分。 注：投标时提供上述证书的彩色扫描件，投标人应当确保证书开标当天处于有效期内，否则不予认可。以上材料均须加盖投标人公章，否则不予认可，不提供不得分。 | 6 |
| 3 | 业绩 （15分） | 投标人自2022年1月1日（以合同签订日期为准）以来，具有类似项目业绩（类似项目业绩是指信息系统建设项目监理服务、信息化项目审计、绩效评价服务至少一项在内的项目业绩），每提供一个有效业绩得3分，本项最高得15分。 注：需提供合同关键页扫描件（合同关键页包括但不限于合同首页、合同签订日期页、双方盖章页等关键页）作为得分依据；未提供或评标委员会无法凭所提供资料判断是否得分的情况，一律作不得分处理。 | 15 |
| 4 | 团队能力 （20分） | 1.项目总监理工程师：在具有国家人力资源和社会保障部工业和信息化部批准颁发的信息系统监理师证书基础上，具备国家人力资源和社会保障部工业和信息化部批准颁发的信息系统项目管理师证书，得6分。 2.技术负责人：在具有国家人力资源和社会保障部工业和信息化部批准颁发的信息系统监理师证书基础上，具备国家人力资源和社会保障部 工业和信息化部批准颁发的系统集成项目管理工程师或信息安全工程师证书，得6分。 3.项目组成员：项目团队中技术人员（除项目总监理工程师、技术负责人外）在具有国家人力资源和社会保障部工业和信息化部批准颁发的信息系统监理师证书基础上，具备国家人力资源和社会保障部工业和信息化部批准颁发的信息系统项目管理师、数据库系统工程师、信息安全工程师、软件评测师证书，每提供1类证书得2分，最高得8分。 注：①上述证明材料以原件的扫描件并加盖投标人公章进行计分；②以上所有人员需提供投标人投标前3个月内任意1个月缴纳社保的证明材料并加盖投标人公章。 | 20 |
| 5 | 总体技术 方案 （8分） | 投标人根据本项目第四章采购需求中“总体方案设计要求”，提供科学合理的总体方案设计方案，设计目标明确，结构层次划分清晰合理准确，方案至少包含：项目背景分析，包括项目来源、建设必要性及行业现状说明；项目内容与范围的详细界定； 项目总体目标与阶段性目标的明确阐述；项目设计及实施所依据的国家标准、行业规范或政策文件；对相关政策背景的理解与响应，说明方案如何符合政策要求与发展方向。方案应结构清晰，内容科学合理，具有前瞻性。方案优于要求的得8分，符合要求得7分，不符合要求或未提供的不得分。 投标人提供的方案能全部响应要求，提出更为细致、有针对性、切实可行、要求之外且和本项目实施相关的内容的，可视为优于；方案能响应要求的可视为符合；方案对于要求的响应不完全或者偏离要求的，视为不符合。具体由评审委员会评审。 | 8 |
| 6 | 监理服务 方案 （16分） | 1.投标人根据本项目第四章采购需求中“监理服务方案要求”，提供科学合理的监理服务方案，设计目标明确，结构层次划分清晰合理准确，方案至少包含：对关键技术、关键节点或复杂环节的专项分析；应对各类重点和难点问题的具体措施；为提高项目质量与效率所提出的合理化建议。方案优于要求的得8分，符合要求得7分，不符合要求或未提供的不得分。 投标人提供的方案能全部响应要求，提出更为细致、有针对性、切实可行、要求之外且和本项目实施相关的内容的，可视为优于；方案能响应要求的可视为符合；方案对于要求的响应不完全或者偏离要求的，视为不符合。具体由评审委员会评审。 | 8 |
|  |  | 2.投标人根据本项目第四章采购需求中“监理服务方案要求”，提供科学合理的监理服务方案，设计目标明确，结构层次划分清晰合理准确，方案至少包含：项目质量控制的方法与标准；项目进度控制与里程碑管理机制；项目投资控制与成本监督管理措施；变更控制的流程与审批管理机制；合同管理及履约监督方式；信息管理与沟通协调机制；项目文档的编制、归档及管理制度；风险识别、评估与应对策略；项目内外部组织协调机制与冲突解决办法等9个方面内容。方案应结构清晰，内容科学合理，具有前瞻性。方案优于要求的得8分，符合要求得7分，不符合要求或未提供的不得分。 投标人提供的方案能全部响应要求，提出更为细致、有针对性、切实可行、要求之外且和本项目实施相关的内容的，可视为优于；方案能响应要求的可视为符合；方案对于要求的响应不完全或者偏离要求的，视为不符合。具体由评审委员会评审。 | 8 |
| 7 | 咨询服务方案 （16分） | 1.投标人根据本项目第四章采购需求中“咨询服务方案要求”，提供科学合理的咨询服务方案，设计目标明确，结构层次划分清晰合理准确，提供针对本项目的咨询服务、绩效管理方案，方案至少包含：绩效管理方案，涵盖绩效指标设计、评估方法与持续改进机制；咨询方法与具体实施措施，例如访谈、调研、数据分析、专家评审等；其他与项目相关的管理咨询或技术咨询服务内容。方案应结构清晰，内容科学合理，具有前瞻性。方案优于要求的得8分，符合要求得7分，不符合要求或未提供的不得分。 投标人提供的方案能全部响应要求，提出更为细致、有针对性、切实可行、要求之外且和本项目实施相关的内容的，可视为优于；方案能响应要求的可视为符合；方案对于要求的响应不完全或者偏离要求的，视为不符合。具体由评审委员会评审。 | 8 |
|  |  | 2.投标人根据本项目第四章采购需求中“咨询服务方案要求”，提供科学合理的咨询服务方案，设计目标明确，结构层次划分清晰合理准确，提供针对本项目的审计服务方案，方案至少包含：审计程序、审计内容、审计报告编制及问题整改跟踪。方案应结构清晰，内容科学合理，具有前瞻性。方案优于要求的得8分，符合要求得7分，不符合要求或未提供的不得分。 投标人提供的方案能全部响应要求，提出更为细致、有针对性、切实可行、要求之外且和本项目实施相关的内容的，可视为优于；方案能响应要求的可视为符合；方案对于要求的响应不完全或者偏离要求的，视为不符合。具体由评审委员会评审。 | 8 |
| 8 | 实施服务方案 （9分） | 1.投标人根据本项目第四章采购需求中“实施服务方案要求”，提供科学合理的实施服务方案，设计目标明确，结构层次划分清晰合理准确，提供详细的合同与信息管理方案，方案至少包含：合同管理方案，明确合同履行监督、索赔处理及争议解决机制；信息管理方案，包括信息采集、传递、存储及保密管理制度。方案应结构清晰，内容科学合理，具有前瞻性。方案优于要求的得5分，符合要求得4分，不符合要求或未提供的不得分。 投标人提供的方案能全部响应要求，提出更为细致、有针对性、切实可行、要求之外且和本项目实施相关的内容的，可视为优于；方案能响应要求的可视为符合；方案对于要求的响应不完全或者偏离要求的，视为不符合。具体由评审委员会评审。 | 5 |
|  |  | 2.投标人根据本项目第四章采购需求中“实施服务方案要求”，提供科学合理的实施服务方案，设计目标明确，结构层次划分清晰合理准确，提供具体的现场组织协调实施方案，方案至少包含：现场组织协调实施方案，涵盖人员配置、职责分工、协调流程及应急响应机制。方案应结构清晰，内容科学合理，具有前瞻性。方案优于要求的得4分，符合要求得3分，不符合要求或未提供的不得分。 投标人提供的方案能全部响应要求，提出更为细致、有针对性、切实可行、要求之外且和本项目实施相关的内容的，可视为优于；方案能响应要求的可视为符合；方案对于要求的响应不完全或者偏离要求的，视为不符合。具体由评审委员会评审。 | 4 |

### 分包四：商用密码应用测评服务

本项目评分总分值为100分。

| 序号 | 评分项目 | 评分办法 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格部分(10分) | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为基准价，其价格分为满分。报价得分＝（评标基准价/投标报价）×10。 | 10 |
| 2 | 企业实力 （16分） | 1.投标人具有中国合格评定认可委员会认可的检验机构和检测实验室资质，检验能力范围需明确包含商用密码应用安全性评估和信息安全风险评估，得5分。 2.投标人具有中国国家认证认可监督管理委员会颁发的检验检测机构资质认定证书，得5分。 3.投标人具有省级市场监督管理局颁发的检验检测机构资质认定证书，得3分。 4.投标人具有合法合规密码检测工具的得3分（若使用自主研发工具须提供工具的著作权证明及有效性验证报告；若使用第三方工具须提供工具采购合同或租赁证明）。 注：上述响应文件中须提供相关佐证材料原件扫描件并加盖投标人公章，否则不得分。 | 16 |
| 3 | 团队能力 （16分） | 1.项目经理：具有国家密码管理局商用密码检测中心或国家密码管理局商用密码管理办公室或国家商用密码应用安全性评估人员测评能力考核小组颁发的商用密码应用安全性评估人员测评能力考核成绩合格证书基础上，具有人力资源和社会保障部门颁发的电子信息工程专业高级工程师职称的得4分。 2.技术负责人：具有国家密码管理局商用密码检测中心或国家密码管理局商用密码管理办公室或国家商用密码应用安全性评估人员测评能力考核小组颁发的商用密码应用安全性评估人员测评能力考核成绩合格证书基础上，具有人力资源和社会保障部门颁发的电子信息工程专业中级以上工程师职称证书的得4分。 3.项目组成员（除项目经理、技术负责人以外）：具有国家密码管理局商用密码检测中心或国家密码管理局商用密码管理办公室或国家商用密码应用安全性评估人员测评能力考核小组颁发的商用密码应用安全性评估人员测评能力考核成绩合格证书，每提供1人得2分，最多得8分。 注：①上述证明材料以原件的扫描件并加盖投标人公章进行计分；②以上所有人员需提供投标人投标前3个月内任意1个月缴纳社保的证明材料并加盖投标人公章。 | 16 |
| 4 | 业绩 （15分） | 2022年1月1日以来（以合同签订日期为准），投标人具有类似项目业绩（类似项目业绩是指商用密码应用测评服务项目），每提供一个有效业绩得3分，本项最高得15分。 注：需提供合同关键页扫描件（合同关键页包括但不限于合同首页、合同签订日期页、双方盖章页等关键页）作为得分依据；未提供或评标委员会无法凭所提供资料判断是否得分的情况，一律作不得分处理。 | 15 |
| 5 | 技术方案 （43分） | 1.密码应用安全性评估实施方案：投标人根据本项目第四章采购需求中“密码应用安全性评估实施要求”，提供科学合理的方案，方案至少包含：物理和环境安全评估、网络和通信安全评估、设备和计算安全评估、应用和数据安全评估等内容。方案应结构清晰，内容科学合理，具有前瞻性。方案优于要求的得9分，符合要求得8分，不符合要求或未提供的不得分。 投标人提供的方案能全部响应要求，提出更为细致、有针对性、切实可行、要求之外且和本项目实施相关的内容的，可视为优于；方案能响应要求的可视为符合；方案对于要求的响应不完全或者偏离要求的，视为不符合。具体由评审委员会评审。 | 9 |
|  |  | 2.密钥管理测评实施方案：投标人根据第四章采购需求中“密钥管理测评实施要求”，提供科学合理的方案，方案至少包含：密钥的生成、存储、分发、导入、导出、使用、备份、恢复、归档与销毁等环节测评内容。方案应结构清晰，内容科学合理，具有前瞻性。方案优于要求的得9分，符合要求得8分，不符合要求或未提供的不得分。 投标人提供的方案能全部响应要求，提出更为细致、有针对性、切实可行、要求之外且和本项目实施相关的内容的，可视为优于；方案能响应要求的可视为符合；方案对于要求的响应不完全或者偏离要求的，视为不符合。具体由评审委员会评审。 | 9 |
|  |  | 3.安全管理评估实施方案：投标人根据本项目第四章采购需求中“安全管理评估实施要求”，提供科学合理的方案，方案至少包含：商用密码应用安全性管理制度设计、商用密码相关的系统运维管理制度设计等内容。方案应结构清晰，内容科学合理，具有前瞻性。方案优于要求的得9分，符合要求得8分，不符合要求或未提供的不得分。 投标人提供的方案能全部响应要求，提出更为细致、有针对性、切实可行、要求之外且和本项目实施相关的内容的，可视为优于；方案能响应要求的可视为符合；方案对于要求的响应不完全或者偏离要求的，视为不符合。具体由评审委员会评审。 | 9 |
|  |  | 4.密码培训服务方案：投标人根据本项目第四章采购需求中“密码培训服务要求”，提供科学合理的方案，方案至少包含：培训目的、培训质量保障、培训时间计划、培训内容等培训服务内容。方案应结构清晰，内容科学合理，具有前瞻性。方案优于要求的得7分，符合要求得6分，不符合要求或未提供的不得分。 投标人提供的方案能全部响应要求，提出更为细致、有针对性、切实可行、要求之外且和本项目实施相关的内容的，可视为优于；方案能响应要求的可视为符合；方案对于要求的响应不完全或者偏离要求的，视为不符合。具体由评审委员会评审。 | 7 |
|  |  | 5.总体实施方案：投标人根据本项目第四章采购需求中“总体实施要求”，提供科学合理的方案，方案至少包含：实施进度要求、评估整体组织、质量管理要求、风险管理要求、保密管理要求等内容。方案应结构清晰，内容科学合理，具有前瞻性。方案优于要求的得9分，符合要求得8分，不符合要求或未提供的不得分。 投标人提供的方案能全部响应要求，提出更为细致、有针对性、切实可行、要求之外且和本项目实施相关的内容的，可视为优于；方案能响应要求的可视为符合；方案对于要求的响应不完全或者偏离要求的，视为不符合。具体由评审委员会评审。 | 9 |

### 分包五：软件测评服务

本项目评分总分值为100分。

| 序号 | 评分项目 | 评分办法 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 （10分） | 价格分统一采用低价优先法计算，即满足要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×10，小数点后保留2位。 | 10 |
| 2 | 企业实力 （12分） | 1.投标人具有有效期内的信息安全管理体系认证证书、质量管理体系认证证书、信息技术服务管理体系认证证书，每提供1项证书得2分，最高得6分。 2.投标人须根据项目要求提供本次测评拟使用的全部工具，若使用自主研发工具需提供工具的著作权证明及有效性验证报告；若使用第三方工具需提供工具采购合同或租赁证明，确保工具满足测评需求且合法合规。每提供一类工具得2分，满分6分。 注：投标时提供上述证书的彩色扫描件，投标人应当确保证书开标当天处于有效期内，否则不予认可。以上材料均须加盖投标人公章，否则不予认可，不提供不得分。 | 12 |
| 3 | 业绩案例 （15分） | 2022年1月1日以来（以合同签订日期为准），投标人具有类似项目业绩（类似项目是指信息化系统的软件测评项目），每提供一个有效业绩得3分，本项最高得15分。 注：需提供合同关键页扫描件（合同关键页包括但不限于合同首页、合同签订日期页、双方盖章页等关键页）作为得分依据；未提供或评标委员会无法凭所提供资料判断是否得分的情况，一律作不得分处理。 | 15 |
| 4 | 团队能力 （14分） | 1.项目经理：具有国家人力资源和社会保障部 工业和信息化部批准颁发的信息系统项目管理师、软件评测师证书，每具有一项得2分，最高得4分。 2.项目组成员（除项目经理外）：具有国家人力资源和社会保障部 工业和信息化部批准颁发的软件评测师、信息安全工程师、网络工程师、数据库系统工程师、信息系统项目管理师证书，每提供1类证书得2分，最高得10分。 注：①上述证明材料以原件的扫描件并加盖投标人公章进行计分；②以上所有人员需提供投标人投标前3个月内任意1个月缴纳社保的证明材料并加盖投标人公章。 | 14 |
| 5 | 软件测试方案 （35分） | 1.投标人根据本项目第四章采购需求中“功能性测试方案”，提供科学合理的项目实施方案，方案至少包含：功能适合性、功能完备性、功能正确性等内容。方案应结构清晰，内容科学合理，具有前瞻性。方案优于要求的得5分，符合要求得4分，不符合要求或未提供的不得分。 投标人提供的方案能全部响应要求，提出更为细致、有针对性、切实可行、要求之外且和本项目实施相关的内容的，可视为优于；方案能响应要求的可视为符合；方案对于要求的响应不完全或者偏离要求的，视为不符合。具体由评审委员会评审。 | 5 |
|  |  | 2.投标人根据本项目第四章采购需求中“性能效率测试方案”，提供科学合理的项目实施方案，方案至少包含：平均响应时间、平均吞吐量、数据库性能等内容。方案应结构清晰，内容科学合理，具有前瞻性。方案优于要求的得5分，符合要求得4分，不符合要求或未提供的不得分。 投标人提供的方案能全部响应要求，提出更为细致、有针对性、切实可行、要求之外且和本项目实施相关的内容的，可视为优于；方案能响应要求的可视为符合；方案对于要求的响应不完全或者偏离要求的，视为不符合。具体由评审委员会评审。 | 5 |
|  |  | 3.投标人根据本项目第四章采购需求中 “信息安全性测试方案”，提供科学合理的项目实施方案，方案至少包含：保密性、完整性、真实性等内容。方案应结构清晰，内容科学合理，具有前瞻性。方案优于要求的得5分，符合要求得4分，不符合要求或未提供的不得分。 投标人提供的方案能全部响应要求，提出更为细致、有针对性、切实可行、要求之外且和本项目实施相关的内容的，可视为优于；方案能响应要求的可视为符合；方案对于要求的响应不完全或者偏离要求的，视为不符合。具体由评审委员会评审。 | 5 |
|  |  | 4.投标人根据本项目第四章采购需求中“易用性测试方案”，提供科学合理的项目实施方案，方案至少包含：可辨识性、易学性、易操作性、界面舒适性等内容。方案应结构清晰，内容科学合理，具有前瞻性。方案优于要求的得5分，符合要求得4分，不符合要求或未提供的不得分。 投标人提供的方案能全部响应要求，提出更为细致、有针对性、切实可行、要求之外且和本项目实施相关的内容的，可视为优于；方案能响应要求的可视为符合；方案对于要求的响应不完全或者偏离要求的，视为不符合。具体由评审委员会评审。 | 5 |
|  |  | 5.投标人根据本项目第四章采购需求中“可靠性测试方案”，提供科学合理的项目实施方案，方案至少包含：成熟性、可用性、容错性、易恢复性等内容。方案应结构清晰，内容科学合理，具有前瞻性。方案优于要求的得5分，符合要求得4分，不符合要求或未提供的不得分。 投标人提供的方案能全部响应要求，提出更为细致、有针对性、切实可行、要求之外且和本项目实施相关的内容的，可视为优于；方案能响应要求的可视为符合；方案对于要求的响应不完全或者偏离要求的，视为不符合。具体由评审委员会评审。 | 5 |
|  |  | 6.投标人根据本项目第四章采购需求中“兼容性测试方案”，提供科学合理的项目实施方案，方案至少包含：共存性、互操作性等内容。方案应结构清晰，内容科学合理，具有前瞻性。方案优于要求的得5分，符合要求得4分，不符合要求或未提供的不得分。 投标人提供的方案能全部响应要求，提出更为细致、有针对性、切实可行、要求之外且和本项目实施相关的内容的，可视为优于；方案能响应要求的可视为符合；方案对于要求的响应不完全或者偏离要求的，视为不符合。具体由评审委员会评审。 | 5 |
|  |  | 7.投标人根据本项目第四章采购需求中“用户文档集测试方案”，提供科学合理的项目实施方案，方案至少包含：完备性、一致性、正确性、易理解性等内容。方案应结构清晰，内容科学合理，具有前瞻性。方案优于要求的得5分，符合要求得4分，不符合要求或未提供的不得分。 投标人提供的方案能全部响应要求，提出更为细致、有针对性、切实可行、要求之外且和本项目实施相关的内容的，可视为优于；方案能响应要求的可视为符合；方案对于要求的响应不完全或者偏离要求的，视为不符合。具体由评审委员会评审。 | 5 |
| 6 | 项目管理方案 （7分） | 投标人根据本项目第四章采购需求中“项目管理方案”，提供科学合理的项目实施方案，方案至少包含：团队配置、沟通协调等内容。方案应结构清晰，内容科学合理，具有前瞻性。方案优于要求的得7分，符合要求得6分，不符合要求或未提供的不得分。 投标人提供的方案能全部响应要求，提出更为细致、有针对性、切实可行、要求之外且和本项目实施相关的内容的，可视为优于；方案能响应要求的可视为符合；方案对于要求的响应不完全或者偏离要求的，视为不符合。具体由评审委员会评审。 | 7 |
| 7 | 质量保证方案（7分） | 投标人根据本项目第四章采购需求中“质量保证措施”，提供科学合理的项目实施方案，方案至少包含：质量目标、过程管控、文档质量等内容。方案应结构清晰，内容科学合理，具有前瞻性。方案优于要求的得7分，符合要求得6分，不符合要求或未提供的不得分。 投标人提供的方案能全部响应要求，提出更为细致、有针对性、切实可行、要求之外且和本项目实施相关的内容的，可视为优于；方案能响应要求的可视为符合；方案对于要求的响应不完全或者偏离要求的，视为不符合。具体由评审委员会评审。 | 7 |

# 第六章  投标文件格式

投 标 文 件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：（加盖CA电子公章）

日      期：

投标文件目录

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报告（至少提供资产负债表、利润表、现金流量表，投标人成立不满一年无需提供）

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

四、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）

五、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

六、特定资格要求的证明文件（如果本项目设置特定资格要求，则需要提供）

七、法人授权书

八、投标函

九、中小企业声明函

十、残疾人福利性单位声明函

十一、投标分项报价表

十二、技术要求响应及偏离表

十三、商务要求响应及偏离表

十四、开标一览表

十五、技术方案等

十六、盐城市政府采购事前信用承诺书

## 一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的   身份证明

## 二、上一年度的财务状况报告

（至少提供资产负债表、利润表、现金流量表，投标人成立不满一年无需提供）

## 三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：              。

主要专业技术能力有：     。

## 四、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

提供提交响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。

## 五、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

## 六、特定资格要求的证明文件

如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。

## 七、法人授权书

本授权书声明：               （投标人名称）授权            （被授权人的姓名）为我方就JSZC-320900-JZCG-G2025-0068号盐城市“公共数据平台”数据安全和治理应用功能模块建设升级项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于       年     月     日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：    （加盖CA电子公章）

单位地址：

日    期：

## 八、投标函

致：盐城市政府采购中心

根据贵方的JSZC-320900-JZCG-G2025-0068号招标文件，正式授权下述签字人______（姓名）代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按照招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间内完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地        址：

邮        编：

电        话：

传        真：

投标人开户行：

账        号：

日        期：______年____月____日

## 九、中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加盐城市政府采购中心组织的盐城市大数据管理中心，采购编号为JSZC-320900-JZCG-G2025-0068，盐城市“公共数据平台”数据安全和治理应用功能模块建设升级项目的采购活动，服务全部由符合政策的中小企业承接。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）的规定，相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注2：投标人如不提供此声明函，价格将不做相应扣除（如项目全面面向中小企业，则资格审查不通过）。

## 十、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加盐城市大数据管理中心单位的采购文件编号为JSZC-320900-JZCG-G2025-0068的盐城市“公共数据平台”数据安全和治理应用功能模块建设升级项目采购活动由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：1、投标人如不提供此声明函，价格将不做相应扣除（如项目全面面向中小企业，则资格审查不通过）。2、中标人为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

## 十一、投标分项报价表（分包号：**）

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分项服务名称 | 交付期 | 分项单位 | 数量 | 分项 单价 | 分项 总价 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |

备注：1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括采购人需求的服务（包含与服务相关的货物）价格、质量保证费用、培训费用等，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其他所有费用，招标文件另有规定的除外。2. “投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

## 十二、技术要求响应及偏离表（分包号：**）

| 序号 | 招标文件要求 | 响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

注：行数不够，可自行添加。

## 十三、商务要求响应及偏离表（分包号：**）

| 序号 | 招标文件要求 | 响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

注：行数不够，可自行添加。

## 十四、开标一览表（分包号：**）

项目编号：JSZC-320900-JZCG-G2025-0068

货币单位：人民币元

| 项目名称 | 项目内容 | 总价（小写） |
| --- | --- | --- |
| 盐城市“公共数据平台”数据安全和治理应用功能模块建设升级 项目 | 详见投标文件 | 元 |
| 总价（大写）： | 金额大写 |  |

投标人公章：（电子签章）

日期： 年 月 日

## 十五、技术方案等

## 十六、盐城市政府采购事前信用承诺书

为营造我市公开、公平、公正、诚实守信的政府采购交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本人代表本单位作出以下承诺：

（一）本单位对所提交的企（事）业单位基本信息、企（事）业负责人、项目经理、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成分，并对所提供资料的真实性负责；

（二）本单位无涉及政府采购活动的违法、违规不良记录，我公司及相关负责人无因存在重大隐患整改不力、发生有重大社会影响生产安全事故或其他严重违法违规行为而被列入失信联合惩戒的不良记录；

（三）严格依照国家和省、市关于政府采购的法律、法规、规章、规范性文件，参加政府采购投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；

（四）严格遵守即时信息公示规定，及时维护和更新盐城市政府采购网中与本单位相关的信息；

（五）自我约束、自我管理，守合同、重信用，自觉维护政府采购交易的良好秩序，与参与本次政府采购活动的其他投标人不存在直接控股或管理关系，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约等行为；

（六）自觉接受政府、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

（七）本单位自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良失信行为，自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应责任；

（八）本人已认真阅读了上述承诺，并向本单位员工做了宣传教育。

法定代表人（签名）：

单位名称（盖章）：

年   月   日

质疑函范本

一、质疑投标人基本信息

质疑投标人：

地址：

邮编：

联系人：

联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：

邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：

包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字（签章）：          公章：               日期：

质疑函制作说明：

1. 投标人提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2. 质疑投标人若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑投标人签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3. 质疑投标人若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4. 质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5. 质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6. 质疑投标人为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑投标人为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。