招　标　文　件

项目名称：2025-2026年五棵松路、沿江公路、乐坤路、沪通铁路东侧、文化中心绿化养护

项目编号：JSZC-320582-FCFC-G2024-0002

苏州市富城招投标代理有限公司

2024年12月18日

# 总  目  录

- 投标邀请………………………………………… 3

- 投标人须知……………………………………… 6

- 合同文本…………………………………………15

- 采购需求…………………………………………21

- 评标方法与评标标准……………………………28

第六章  投标文件格式……………………………………31

- 第一章 投标邀请

项目概况

乐余镇2025-2026年度绿化养护服务［JSZC-320582-FCFC-G2024-0002］招标项目的潜在投标人应在苏采云政府采购一体化平台（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）获取招标文件，并于2025-01-08 13:30（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320582-FCFC-G2024-0002

项目名称：2025-2026年五棵松路、沿江公路、乐坤路、沪通铁路东侧、文化中心绿化养护

预算金额：107.8632万元，（采购包1：49.1895万元；采购包2：58.6737万元）

最高限价：107.8632万元，（采购包1：49.1895万元；采购包2：58.6737万元）

采购需求（简介）：本次招标的是2025-2026年五棵松路、沿江公路、乐坤路、沪通铁路东侧、文化中心绿化养护。本项目共分两个采购包，其中：采购包1：2025-2026年五棵松路、沿江公路绿化养护；采购包2：2025-2026年乐坤路、沪通铁路东侧、文化中心绿化养护。

合同履行期限：18个月（2025年2月1日至2026年7月31日）。

本项目（是/否）接受联合体投标：否

二、申请人的资格要求：

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

1.1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。

1.2 财务状况报告（成立不满一年不需要提供）

1.3 依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。

1.4 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明。

1.5 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

1.6 若供应商法定代表人亲自参加投标的，提供本人的有效身份证扫描件；若授权代表参加投标的，则提供授权委托书和供应商法定代表人的有效身份证扫描件和被授权人本人的有效身份证扫描件；

1.7 关于资格证明文件的书面承诺。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1本项目专门面向中小企业采购。

注：2.1根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的通知规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

2.2根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的通知规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。

- 本项目的特定资格要求：

- 3.1 未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

- 获取招标文件

- 时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日

- 地点：苏采云政府采购一体化平台

- 方式：苏采云政府采购一体化平台

- 售价：0.00元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2025年01月08日13:30

苏采云政府采购一体化平台

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

（一）招标文件澄清或者修改内容的告知方式：招标文件的实质性变动或修改将在政府采购公告媒体网通知，投标人可自行下载。

（二）本次招标不收取投标保证金。

（三）其他注意事项：

1.CA证书办理：

供应商参与政府采购活动需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。CA证书及电子签章的办理方法详见苏州市政府采购网―法规政策--《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州市姑苏区平泷路251号政务服务中心4楼公共交易中心窗口，咨询电话：0512-69820834。

2.参与采购活动

供应商插入CA证书登陆“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取招标文件日期。未依照招标公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动。

3.电子投标准备

供应商在“苏采云”系统中操作成功参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子招标文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行投标文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。

在系统操作过程中如有疑问，请按以下方式联系：

注册咨询：18261002950；

CA技术咨询电话：400-608-6099；

签章使用问题：025-83633811、025-83633812、15380932027、15371015030；

系统使用指导与咨询：18261002950、0512-69820854；QQ：3048755361、1315179389、895706745。

4.本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子投标文件。电子投标文件制作完成后请于投标文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子投标文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

5.线上参加开标（开启）会方式：供应商登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，在今日项目列表，点击项目，进入不见面开标系统。本项目为不见面开标项目，开标阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子投标文件，如在系统规定的解密时间内未能完成解密的视为放弃投标。

请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开标直至项目结束始终保持系统在线状态。

七、本次招标联系方式

1.采购人信息

名 称：张家港市乐余镇人民政府

地址：张家港市乐余镇人民路27号

联系人：王卫华

联系方式： 13451588286

- 2.采购代理机构信息

- 名 称：苏州市富城招投标代理有限公司

地址：张家港市新农路8号暨阳国际商务中心A座十二楼

联系人：吴卫香

联系方式：13921972512

3.项目联系方式

项目联系人：吴卫香

电话：13921972512

第二章  投标人须知

一、总则

1、招标方式

1.1  本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1  满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求和条件的规定（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求）。

3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，苏州市富城招投标代理有限公司在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标采购代理机构收取代理服务费。

4.2.1本项目采购代理服务费由中标（成交）供应商支付；

4.2.2代理费用收取方式：预算金额100万元以下部分费率为该部分预算金额的1.5%,即采购包1:7378元，采购包2:8801元。中标服务费由中标供应商在领取中标通知书时向采购代理机构一次性付清。

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与苏州市富城招投标代理有限公司联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的澄清和修改

7.1 在投标截止时间前，苏州市富城招投标代理有限公司可以对招标文件进行澄清或修改。

7.2苏州市富城招投标代理有限公司有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

7.3 招标文件的修改将在政府采购公告媒体网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

8、投标文件的语言及度量衡单位

8.1投标人提交的投标文件以及投标人与苏州市富城招投标代理有限公司就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

8.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

9、投标文件构成

9.1 投标人编写的投标文件应包括投标函、开标一览表、资格证明文件、第四章项目需求中实质性要求响应对照表、经费测算表、服务方案、投标人情况介绍等部分。

9.2投标人必须在投标文件接收截止时间之前在系统中提交所有与开评标相关的资料。开评标现场不接收任何资料。

#### 10、投标函和开标一览表

10.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

10.2 开标一览表中的价格应与投标文件中投标配置与分项报价表（或经费测算表）中的价格一致，若出现价格不一致的情况，评标时一律按开标一览表中价格为准。

#### 11、投标人资格证明文件

11.1投标人应按招标文件的要求提交资格证明文件。

#### 12、投标配置与分项报价表（或经费测算表）

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报。每项货物和服务等只允许有一个报价。

12.2 标的物

12.2.1采购人需求的有关服务等。

12.2.2若采购需求中对采购标的的质量明确执行标准的，按采购需求明确的标准执行。若采购需求中对采购标的的质量没有明确执行标准的，但有国家标准、或行业标准、或地方标准、或企业标准的，则按排列在前的等级高的标准执行，但执行地方标准、企业标准的，地方标准、企业标准必须符合保障人体健康和人身、财产安全的要求。另外，若采购需求中确定的采购标的的质量要求高于国家标准、行业标准的，则以需求中确定的质量要求为准。

12.3投标货币

投标文件中的货物单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

12.4项目总价应包括但不限于人员费用（工资、福利、培训、社会保险等）、设备、工具购置及维修费用、服务所用材料消耗费用、管理费用、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

12.5 本报价必须充分考虑所有可能影响到报价的价格因素，一旦投标结束最终成交，如发生漏、缺、少项，都将被认为是中标人的报价让利行为。

#### 13、技术及服务方案

13.1根据自己对需求的理解撰写需求分析和服务方案。

13.2根据自己对项目需求的分析，提出人员配备方案，并详细介绍拟参加本项目服务的人员的资历和持有相关证书情况，特别要详细介绍该项目负责人的学历、资质和所从事过类似案例管理情况。

- 14、投标人情况介绍

- 14.1 投标人的总体情况应在电子投标文件中作出说明。

- 15、投标保证金

15.1本次招标不收取投标保证金。

16、投标有效期

16.1投标有效期为苏州市富城招投标代理有限公司规定的开标之日后九十（90）天。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。

16.2 在特殊情况下，苏州市富城招投标代理有限公司于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝苏州市富城招投标代理有限公司的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。

17、投标文件的签署

17.1 本招标文件所表述（指定）的公章是指法定名称章，不包括合同专用章、业务专用章等印章。

四、投标文件的制作、上传、递交

#### 18、投标文件的递交

18.1 电子投标文件的递交

投标人应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

19、投标截止日期

19.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。

- 投标文件的递交

- 20.1苏州市富城招投标代理有限公司拒绝接收在其规定的投标截止时间后递交的任何投标文件。

- 投标文件的修改和撤回

- 21.1 投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，但这种修改和撤回，必须在规定的投标截止时间前，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。

21.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

21.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

21.4 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤销其投标。

21.5 不论投标人中标与否，投标文件均不退回。

五、开标与评标

#### 22、开标

22.1开标由采购代理机构在线主持，邀请投标人在线参加。投标人应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定，参加开标活动和在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。评标委员会成员不得参加开标活动。

22.2开标时，由采购代理机构通过“苏采云”系统在线宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。投标人在不见面开标系统中确认投标价格，如投标人未在线参加开标或未在规定时间内确认价格的，视同认可开标结果。

#### 23、评标委员会

23.1 开标后，苏州市富城招投标代理有限公司将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

23.2 评委会由评审专家、采购人代表组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.3评委会应以科学、公正的态度参加评审工作并推荐中标候选人。评审专家和采购人代表在评审过程中不受任何干扰，独立、负责地提出评审意见，并对自己的评审意见承担责任。

23.4评委会将对投标人的商业、技术秘密予以保密。

#### 24．评标过程的保密与公正

24.1公开开标后，直至向中标的投标人授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

24.2在评标过程中，如果投标人试图向苏州市富城招投标代理有限公司和参与评标的人员施加任何影响，都将会导致其投标被拒绝。

#### 25．投标的澄清

25.1评标期间，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评委会有权要求投标人对其投标文件进行澄清，但并非对每个投标人都作澄清要求。

25.2 接到评委会澄清要求的投标人应该派人按评委会通知的时间和格式在系统中澄清，澄清的内容须由投标人法定代表人（或负责人）或授权代表签署，并作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何修改。

本项目投标人的澄清、说明或者补正采用线上澄清:评标委员会将通过“苏采云”系统向投标人发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按要求在规定时间内通过“苏采云”系统提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章，澄清、说明和补充的内容作为投标文件的补充部分。(此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，供应商应随时保持系统在线，如因供应商自身原因未在规定时间内提交澄清确认资料的，导致的不利后果由供应商自行承担。）

25.3接到评委会澄清要求的投标人如未按规定做出澄清，其风险由投标人自行承担。

26、对投标文件的初审

26.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

26.1.1资格性审查

采购人或者采购代理机构依法对投标人的资格进行审查。

26.1.1.1关于信用查询：

26.1.1.1.1根据政府采购法及相关法规，以及苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购（2017）11号）文件的规定，将对供应商进行信用查询。

26.1.1.1.2查询时间：投标文件递交截止时间。

26.1.1.1.3查询渠道：通过“信用中国”网站等渠道查询相关主体信用记录。

26.1.2符合性审查：

依据招标文件的规定，由评委会对投标文件进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

26.2 在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会三分之二及以上成员的认定。评委会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

26.4 投标文件报价出现前后不一致的，按下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部87号令第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力。

26.5 评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。

#### 27、无效投标条款和废标条款

27.1 无效投标条款

27.1.1 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的；

27.1.2 投标人在规定时间内不解密投标文件或未成功解密投标文件的（因系统原因导致的除外)；

27.1.3 投标文件中没有《开标一览表》或《开标一览表》未加盖投标人公章的；

27.1.4 投标文件中任何有选择的报价；

27.1.5 投标文件报价出现前后不一致的，按招标文件规定修正后投标人不确认的；

27.1.6 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

27.1.7 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

27.1.8 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

27.1.9 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

27.1.10 不同投标人的投标文件制作机器码一致的；

27.1.11 评标委员会认定投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且投标人不能应评标委员会要求在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时评标委员会可要求投标人提交相关证明材料，证明其报价合理性的；

27.1.12 凡“节能产品政府采购品目清单”中以★标注的政府强制采购产品，投标文件中未提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的（若证书有附件（附录）的，附件（附录）须随证书一起提供)；

27.1.13 供应商被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单以及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录的；

27.1.14 不同供应商的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；

27.1.15 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的；

27.1.16 资格证明文件中要求加盖公章而未加盖公章的；

27.1.17 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

27.1.18 不具备招标文件中规定的资格要求或未按招标文件规定的要求提供资格证明文件的；

27.1.19 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

27.1.20 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

27.1.21 不响应招标文件中规定的实质性要求的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求）；

27.1.22 法律、法规和采购文件规定的其他无效情形；

27.2 废标条款：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

（5）因苏采云系统故障原因造成开标不成功的。

27.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

27.3.1 如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按财政部第87号令第四十三条的规定执行。

六、定标

28、确定中标单位

28.1评委会根据本招标文件规定评标办法与评标标准向采购人推荐出3名中标候选人。

28.2 中标候选人依据得分由高到低进行排名。评委会根据《委托代理协议书》中的授权，直接确定排名第一的中标候选人为中标人。依据财政部94号令第十六条第（二）项规定，如果中标人的中标资格因故被取消的，新的中标人按相关规定确定。

28.3自中标人确定之日起2个工作日内，中标结果将在省级以上财政部门指定的媒体上进行公告，公告期限为1个工作日。

28.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，中标无效：

（1）提供虚假材料谋取中标的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（3）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（4）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

（6）向评标委员会行贿或者提供其他不正当利益。

29.1质疑形式

29.1.1供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式提出质疑。非书面形式、七个工作日之外提交的质疑将不予受理。

29.1.2质疑必须按《政府采购法》、《政府采购法实施条例》及财政部94号令的相关规定提交，未按上述要求提交的质疑函苏州市富城招投标代理有限公司有权不予受理。

29.1.3质疑函应当包括下列内容：

29.1.3.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

29.1.3.2质疑项目的名称、编号；

29.1.3.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

29.1.3.4事实依据；

29.1.3.5必要的法律依据；

29.1.3.6提出质疑的日期。

29.1.4质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。匿名提交的质疑将不予受理。

29.1.5质疑的送达方式

29.1.5.1质疑函应采用邮寄送达或直接送达的方式递交，采用其他方式送达（含传真、电子邮件等）的，苏州市富城招投标代理有限公司有权不予受理。

29.2特别提示

29.2.1根据财政部94号令第十一条规定，提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。因此凡是对招标文件提出质疑的供应商，必须是依法获取招标文件，请将合法获取招标文件的证明材料（即《投标供应商确认函》）与质疑函一起递交，否则不予受理。

29.2.2供应商在法定质疑期内应一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

29.2.3供应商提出质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，采购人或苏州市富城招投标代理有限公司有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚。

29.3其他

29.3.1采购人或苏州市富城招投标代理有限公司将在收到供应商的质疑后七个工作日内作出答复，答复的内容不涉及商业秘密。

#### 30、中标通知书

30.l在中标结果确定后2个工作日内，苏州市富城招投标代理有限公司向中标供应商发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

30.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

#### 31. 签订合同

31.l按照《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购〔2020〕52号）及《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购〔2022〕16号）文件精神，采购人与中标人原则上应当在中标通知书发出之日起十五日内，按照招标文件及投标文件确定的事项签订政府采购合同。

31.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3 签订合同后，中标人不得将货物及其他相关服务进行转包和分包。

#### 32、履约保证金

32.1 合同签订前，中标人向采购单位交付的履约保证金为合同总价款2％。

32.2履约保证金必须是人民币。履约保证金应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

#### 33、货物和服务的追加、减少和添购。

33.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物和服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

33.2采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照招标采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。

#### 34、监督和公证

34.1政府有关监督部门将对投标全过程进行监督。

第三章  合同文本

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改。

# 张家港市政府采购合同（服务）

项目名称：                                       项目编号：

甲方：（买方）_________

乙方：（卖方）_________

甲、乙双方根据苏州市富城招投标代理有限公司         项目公开招标的结果，签署本合同。

一、服务内容

| 项目名称 | 总价（元） | 服务内容 |
| --- | --- | --- |

二、合同金额

2.1本合同金额为（大写）：____________元（_____________元）人民币。

总价为综合报价，应包括但不限于人员费用（工资、福利、培训、社会保险等）、设备、工具购置及维修费用、服务所用材料消耗费用、管理费用、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

三、履约保证金

3.1合同签订前，乙方向甲方交纳人民币      元作为本合同的履约保证金。履约保证金应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

3.2甲方付清全部合同金额的同时返还履约保证金。

3.3乙方不履行与甲方订立的合同的，履约保证金不予退还。

四、转包或分包

4.1 本合同范围的服务，应由乙方直接提供，不得转让他人提供；

4.2如有转包和分包行为，甲方有权给予终止合同。

五、服务期限：

5.1服务期限：     个月。自  年  月  日 到  年  月   日

六、货款支付

6.1 结付程序：

6.2结付期限：

6.3乙方收款账户：

6.4甲方合同款支付方式：

七、税

7.1 本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

八、 管理事项

按招标内容要求以及响应单位的承诺项目阐述。

九、双方权利义务

9.1 甲方的权利和义务

- 9.1.1甲方制定的委托乙方承担的绿地养护服务内容。(详见项目需求)

9.1.2检査监督乙方管理工作的实施及制度的执行情况，并定期考核，详见附件《考核细则》。

9.1.3审定乙方提出的绿化养护服务计划。

9.1.4协助乙方做好绿化养护工作的宣传教育。

9.2 乙方的权利和义务

9.2.1根据甲方的绿化养护要求履行绿化养护服务职责。

9.2.2制定管护组织制度，工作有台帐，记录全，每月按要求上报当月工作总结及下月养护计划；

9.2.3养护工人统一穿着安全警示服装、标志上岗，严格按安全生产操作流程组织作业，养护管理规范，遵守各项管理规定。按要求准时参加各类会议、活动及业务培训。

9.2.4及时完成重要活动、参观接待、环境整治等临时性突击工作。无上级领导及相关部门、市民、游客反映、投诉管护存在问题。

十、服务质量

10.1乙方提供的管理服务应达到投标文件所约定的目标。对达标的理解有异议的，由双方共同认可的第三方予以评定。

十一、违约责任

11.1甲方违反合同的约定，使乙方未完成规定服务目标，乙方有权要求甲方在一定期限内解决，逾期未解决的，乙方有权终止合同，造成乙方经济损失的，甲方给予乙方经济赔偿。

11.2甲方检查监督乙方服务工作的实施及制度的执行情况，乙方屡次整改不到位时，完全不符合服务要求的，甲方可以终止合同，由此造成的损失有乙方承担。

11.3人员配备必须达到采购要求人数以上，关键岗位人员一年更换不超过三次，且须经甲方同意后方可更换。

11.4乙方违反合同的约定，未能达到约定的管理目标，甲方有权要求乙方限期整改，逾期未整改的，甲方有权终止合同，造成甲方经济损失的，乙方给予甲方赔偿。

11.5 本合同生效后，甲、乙双方任何一方无正当理由要求终止合同的，除双方签订补充协议外，责任方须按本合同及其补充协议的有关条款之规定承担违约责任，并应向对方支付合同金额10%的违约金。

十二、 不可抗力事件处理

12.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

12.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

12.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十三、诉讼

13.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为张家港市。

十四、合同其他文件

14.1下列文件为本合同不可分割部分，与本合同具有同等效力。

(1)《中华人民共和国政府采购法》;

(2)中标通知书；

(3)供方中标的投标书；

(4)招标文件；

(5)供方在招投标过程中所作的其他承诺、声明、书面澄清等。

十五、合同生效及其他

15.1合同经双方法定代表人(或负责人)或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效，生效后至张家港市政府采购管理中心备案。

15.2本合同未尽事宜，遵照《民法典》合同编经甲乙双方协商一致可签订补充协议。

15.3本合同正本一式六份，具有同等法律效力，甲方三份，乙方、张家港市政府采购管理中心、苏州市富城招投标代理有限公司各执一份。

甲方：

地址：

法定代表人或授权代表：

联系电话：

签订日期： 年 月 日

乙方：

地址：

法定代表人（或负责人）或授权代表：

联系电话：

签订日期： 年 月 日

附件：《考核细则》

| 张家港市乐余镇绿化养护管理考核细则 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上岗人员数量（6分） | 序号 | 分类 | 条目 | 考核内容及管护要求 | 标准分值 | 扣分细则 |
|  | 1 | 人员数量6分 | 1 | 管护旺季（3月中旬-10月中旬）养护单位每日按管护标段面积配备养护人员，镇级重点主干道绿地18000平方米/人；管护淡季（10月下旬-次年3月上旬）主干道绿地20000平方米/人。 | 6 | 考核小组根据每月工作完成情况不定期抽查，以人员考核表确认的数字进行汇总，每次按实点人员数量除以核定人员数量再乘以6得出单次分值，由考核小组成员及养护单位管护负责人签字确认。 |
| 技术工作（61分） | 2 | 施肥4分 | 2 | 开花乔灌木、行道树按要求施肥及时，每年休眠期（11月--2月）施基肥，模纹、隔离带小灌木、地被等生长季节适时追肥，规范操作，施肥后及时覆盖。施肥方法适当，用量合理，不产生肥害。 | 4 | 不按规定及时施肥，扣1分/次；偷工减料，肥料挪作他用（特指甲供肥料），发现一次扣2分，不及时覆盖，发现一处扣1分;发生肥害，扣1分/处，致使植物死亡，加倍扣分。 |
|  | 3 | 绿化长势17分 | 3 | 绿地、林地及道路行道树无死株、半截子树、断枝及明显枯枝，树木生长期无大片光秃落叶，乔木保存率98%以上，灌木色块草坪基本无空缺；行道树树干、树枝上无嵌入物、悬挂物、张贴物。 | 5 | 绿化因管护不当造成乔灌木草坪成片死亡的，扣5分/次；绿地内发现有死树枯枝未及时清除的扣0.5分/处；绿化补缺标段对死亡空缺不主动按要求及时进行补缺的，扣1分/次；正常情况下发现绿地内有树木倒伏的，扣0.5分/处；大风暴雨等自然灾害发生时，不及时对绿化进行抢险的，扣2分/次；对布置的临时突击性工作完成不力的，扣2分/次,行道树上发现有嵌入物未及时采取措施影响树木生长的扣0.5分/株。 |
|  |  |  | 4 | 绿地内地被灌木无缺损，绿篱及满种模纹有空缺应及时补缺，乔木类（含行道树）缺损应适时间苗、补种。 | 5 |  |
|  |  |  | 5 | 树木无倾斜、倒歪现象，高大乔木应采取防倒有效措施，因台风等灾害天气造成树木倒伏时，应及时扶正支撑倒伏树木，并及时完成12345便民服务、环境整治、抢险等临时性突击工作。 | 5 |  |
|  |  |  | 6 | 草坪无空缺，如有空缺应及时重播或重铺，长势良好，无黄化及明显杂草未拔除迹象。 | 2 |  |
|  | 4 | 病虫防治20分 | 7 | 发现病虫害应主动及时汇报，积极防治。 | 5 | 出现蚧壳虫、蛾类、天牛等重点害虫危害症状，扣5分/次，造成严重危害的，扣8分/次，造成一定范围植株死亡的，扣12分/次；区域内有检疫性害虫未及时或发现不报告的扣5分/次；防治不及时诱发社会矛盾及居民投诉的，扣5分/次；使用违禁农药的加扣5分/次；冬季不按规定要求对树木进行涂白的，扣5分。 |
|  |  |  | 8 | 按规定使用农药，科学防治，做到合理配比、选准药品、用量正确，无药害产生。（日常用药按政府规定定向采购）。 | 8 |  |
|  |  |  | 9 | 结合冬季树木涂白，及时清理消灭越冬虫蛹、虫茧及有关病原体。 | 7 |  |
|  | 5 | 绿化修剪、抹芽去孽20分 | 10 | 绿地林地乔木修剪定期、整齐，整枝合理均匀；根据树木习性及时修剪，整型符合要求，树木通风透光良好，花灌木根据特性修剪及时、准确；行道树统一高度，定杆修剪，不遮挡交通信号灯及交通指示牌。常绿行道树每年不少于1次整树整形疏枝修剪。落叶行道树每年冬季进行1次整树整形疏枝修剪。修剪物及时清运，作业时有保护和警示设施。 | 4 | 行道树、片林乔木、花灌木不适时修剪，扣2分/次；不按要求乱修剪，扣1分/处；树木未及时剥芽，扣0.5分/处；草坪不及时修剪，扣1分/处；修剪面不平，边角有遗留，扣0.5分/处；模纹色块修剪无落差扣0.5分/处；造型植物修剪不当扣2分/处；伤口处理不及时扣2分/处；球类修剪面有缺损扣0.5分/处；下脚修建高度不一致扣0.5分/处，未按要求在规定期限内完成修剪的扣2分。 |
|  |  |  | 11 | 草坪适时修剪，保持一定高度，生长季节修剪高度5-10cm,休眠期修剪高度不超过5cm，修剪面平整，边角无遗留，草屑及时扫净运出。 | 4 |  |
|  |  |  | 12 | 模纹色块修剪层次分明，各品种保持20-30cm修剪落差，单品种色块、绿篱修剪高度为40-60cm，生长季每月修剪1次。 | 4 |  |
|  |  |  | 13 | 生长季节保持常态化抹芽去孽，控制好主杆分枝；常绿树树身及树根部无蘖生枝叶。 | 4 |  |
|  |  |  | 14 | 列植式球类及柱状小乔木修剪圆润饱满，顶部、下脚修剪高度一致；组团式球类修剪错落有致，大小均匀，道路隔离带拼球种植灌木控制生长，同区域大小一致。 | 4 |  |
| 常规工作（28分） | 6 | 卫生保洁5分 | 15 | 每天全天候保洁,及时清理绿地内垃圾、杂物，无卫生死角。树木、草坪修剪后枝叶、垃圾应及时清运不过夜，做到不乱丢乱抛，水生植物冬季清理按规定时限完成。 | 5 | 发现有垃圾、杂物，扣0.5分/处；垃圾杂物拾后乱放扣0.5分/处；有一处卫生保洁达不到要求，扣0.5分，水生植物未按要求清理的扣1分/处、当天未及时清运扣0.5分。 |
|  | 7 | 松土除草6分 | 16 | 绿地及时松土除杂草，保持土壤疏松，松土深度不伤根系。 | 3 | 绿地内杂草不及时清除扣1分/次，树穴、地被土壤板结，长期不疏松，扣0.5分/处。树穴、绿篱等不及时切边，草坪与树木、绿篱等无明显分隔沟扣0.5分/处。 |
|  |  |  | 17 | 树穴整修，草坪内树穴与绿篱及时切边，草坪与树木绿篱应有分隔沟。 | 3 |  |
|  | 8 | 设施维护5分 | 18 | 地面铺装、园路保持完好，有缺损及时修复；景石、挡墙、雕塑、廊架、园凳、铁索、围栏、木栈道等每日检查，存在安全隐患的要及时采取临时性安全措施并马上上报。 | 5 | 发现有地面铺装设施缺损未修复的扣0.5分/处；有安全隐患未及时采取临时性措施及上报的扣3分/次。 |
|  | 9 | 浇灌排水4分 | 19 | 根据实际，对绿化树木及草坪进行适期适量浇水、喷水，夏秋季节连续两周无降雨必须启动抗旱应急预案，确保各类植物无干旱致死情况发生。 | 2 | 未及时浇水、喷水，致使树木、草坪生长不良的，扣0.5分/处，致植物枯死的加倍扣分。雨后绿地、草坪有积水，扣0.5分/处。 |
|  |  |  | 20 | 雨季绿地内无积水，坑洼处必须及时填平修补，确保雨后积水及时排除，道路景观林带内沟渠畅通无堵塞现象。 | 2 | 未及时浇水、喷水，致使树木、草坪生长不良的，扣0.5分/处，致植物枯死的加倍扣分。雨后绿地、草坪有积水，扣0.5分/处。 |
|  | 10 | 绿地、林地完整性防护（8分） | 21 | 保持绿地、林地完整，发现破坏绿地林地及无手续开挖现象要及时制止并上报，严防绿地林地被无故侵占。(制止和上报分开） | 8 | 发现绿地林地破坏未及时制止上报的扣3分/次；无故侵占未及时恢复的扣1分/处。 |
| 组织管理（5分） | 11 | 其它5分 | 22 | 管护组织制度健全，工作有台帐，记录完整，内容详实并及时上报。 | 1 | 管护小结及记录不及时，内容不全，每次扣0.5分；无管护台帐，不得分。无养护计划，现场管理乱，发现一次扣1分，管护工人不穿着安全警示服装每次每人扣0.5分，不按要求安全作业，不得分。管护例会迟到一次扣0.5分；无故缺席一次扣1分；无故替开会一次扣0.5分。养护管理责任人经常变更不明确，扣1分；通讯不畅有一次扣1分；。12345便民服务、市民来电投诉经林业站现场核实情况属实的扣0.5分/次。当月因管护不当收到整改通知（电话或书面）两次的扣1分，以此类推。 |
|  |  |  | 23 | 统一穿着安全警示服装、标志上岗，严格按安全生产操作流程组织作业，养护管理规范。 | 1 |  |
|  |  |  | 24 | 按要求准时参加会议、活动及各类业务培训。 | 1 |  |
|  |  |  | 25 | 养护管理负责人到位，通讯畅通，工作群各类通知说明及时收取、回复。 | 1 |  |
|  |  |  | 26 | 上级领导及相关部门反映管护存在问题。 | 1 |  |

备注：如乙方连续两个月考核得分低于85分或养护周期内累计有三个季度得分低于85分的为不合格，甲方有权单方面视实际情况收回养护权。被收回养护权的养护单位取消下一轮投标资格。

第四章 采购需求

一、清单

1.清单

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 图片 | 所属行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2025-2026年五棵松路、沿江公路绿化养(采购包1） | 1.00 | 项 | 无 | 其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等） |
| 2 | 2025-2026年乐坤路、沪通铁路东侧、文化中心绿化养护（采购包2） | 1.00 | 项 | 无 | 其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等） |

注：根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）规定，适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） ，建筑业，批发业，零售业，交 通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输 业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。

2.核心产品清单

无

3.节能、环境标志产品清单(请提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书（若证书有附件（附录）的，附件（附录）须随证书一起提供)）

节能产品政府采购品目清单：

无

环境标志产品政府采购品目清单 :

无

- 技术要求

（一）采购包划分

采购包1、2025-2026年五棵松路、沿江公路绿化养护

| 序号 | 管护路段 | 面积（平方米） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 五棵松路 | 112459 |  |
| 2 | 沿江公路 | 96715 |  |
|  | 合 计 | 209174 |  |

采购包2：2025-2026年乐坤路、沪通铁路东侧、文化中心绿化养护

| 序号 | 管护路段 | 面积（平方米） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 乐坤路 | 112952 |  |
| 2 | 乐余文化中心 | 10000 |  |
| 3 | 沪通铁路东侧乐余段（港丰公路至锦丰界） | 141537 |  |
|  | 合 计 | 264489 |  |

（二）项目要求（采购包1、采购包2均采用以下项目需求）

| 序号 | 名称 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 服务要求 | - 1、绿化管护区域内无杂草、部分地段农作物清整、病虫害防治、无垃圾杂物、无死树、树木长势良好，如出现死树，应及时清理、及时补种。 - 2、绿篱、色块内无杂草、无明显寄生植物和攀附植物危害，影响绿篱植物生长和美观，及时修剪，修剪绿篱要整齐划一、线条流畅。 - 3、乔木定期进行修枝整形，确保应有的景观效果，片林内禁止使用除草剂。 - 4、造型植物在管护季节内及时完成修剪、整枝等管护措施，按需每2-3月修剪1次，绿化生产垃圾(如：树枝、树叶、草沫等)重点地区路段能做到随产随清，其它地区和路段做到日产日清。 - 5、冬季时节安排涂白、松土、清理沟渠、做好树围等，春季及冬季必须施长效肥各一次。 - 6、病虫害防治应按照张家港市园林绿化管理局发布的病虫害情报内容对管护区域内的苗木进行及时用药防治，确保在管护区域内无病虫害现象发生。 - 7、在特殊天气（灾害性天气）情况时，做好树木扶正、清理等相关的绿化管护工作。 - 8、应急抢险：抢险车辆、机械、绳索、人员等及时到位，养护单位负责人通讯畅通，不同灾害分类处理，措施有效、得当。 - 9、管护组织制度全，工作有台账，记录全，每月按要求上报当月工作总结及下月养护计划。 - 10、养护工人统一穿着安全警示服装、标志上岗，严格按安全生产操作流程组织作业，养护管理规范，遵守各项管理规定。按要求准时参加各类会议、活动及业务培训。 - 11、及时完成重要活动、参观接待、环境整治等临时性突击工作。无上级领导及相关部门、市民、游客反映、投诉管护存在问题。 - 12、甲方每月对乙方进行检查考核打分，并进行公布。乙方如连续两个月考核得分低于85分或养护周期内累计有三个季度得分低于85分的为不合格，甲方有权单方面视实际情况收回养护权。被收回养护权的养护单位取消下一轮投标资格。 - 13、乙方应根据绿地养护技术规范和有关要求，积极主动保质保量地完成绿地养护工作。若接到甲方在绿化养护考核中发现的问题后，应及时进行整改。如乙方不能在规定时间内进行整改的，发现一次扣10分，同时，甲方可以安排他人整改，所发生的一切费用从乙方养护费中支付，连续两次不能按要求进行整改的，将终止其承包资格。 |
| 2 | 主要人员 配备要求 | 中标单位应保持各岗位人员相对稳定，服务人数不得少于招标人要求的到岗人数8人，报价必须满足各岗位人员职数、人员素质和条件。 |
| 3 | 车辆配备及机械设备要求 | - 1、投标人应具备主要车辆配备：洒水车1辆（核定载质量≥5T），清运卡车1辆（核定载质量≥1.5T），巡视车1辆，登高车1辆，车辆设备可自有或租赁。 - 2、投标人应具备主要机械设备：打药机2台、水泵2台、除草机2台、割灌机2台，吹风机1台、绿篱机1台等机械设备，机械设备可自有或租赁。 |
| 4 | 其他要求 | - 投标单位须在投标文件中明确提出针对本项目的企业养护管理制度，包括组织架构、项目内部养护检查考核制度、自查自纠制度、奖惩措施、养护档案管理制度等。 - 投标单位须在投标文件中明确提出针对本项目的全年绿地养护管理计划，包括各种植物的养护措施、特殊管理、环保生态、引入先进绿化养护经验、各类迎检保障方案及保洁、修剪、施肥、绿地巡查、病虫害防治等。 - 投标单位须在投标文件中明确提出针对本项目的针对性养护方案，包括不同标段的苗木种植及长势特点、行道树、绿地设施等有针对性的制定相关措施，与道路沿线镇村建立良好的沟通渠道等。 - 投标单位须在投标文件中明确提出针对本项目的人员配置方案，包括是否落实本项目需求的项目负责人、现场负责人制度，专职人员是否不低于甲方要求各标段最低养护人员；根据所制订的人员上岗制度及措施，养护人员安排是否到位、合理、是否规范用工。 - 投标单位须在投标文件中明确提出针对本项目的应急抢险方案，包括是否制订应急抢险制度；是否按不同灾害类别制定不同的应急预案；组织是否合理具操作性；人员、机械、材料、通讯及相关协调是否准备到位。 - 投标单位须在投标文件中明确提出针对本项目的安全文明作业方案，包括是否制订各类安全文明制度、是否按不同道路性质落实不同的安全措施、安全防护设施是否按道路性质进行合理配备、一线养护人员日常安全教育是否到位。 - 投标人需提供自2021年1月1日以来（以合同签订日期为准）类似业绩。 - 投标人需提供2021年1月1日以来获得的奖项。 |

三、商务条款 （采购包1、采购包2均适用）

1 服务期限

1.1、服务期限

18个月（2025年2月1日至2026年7月31日）。

2 货款支付

2.1、结付程序

供方按本合同内容合格地履行供货义务后，由采购单位按相关规定到财政局国库支付中心办理货款（或工程款）结算手续。

2.2、结付期限

- 乙方按标准在18个月养护期内全面完成甲方规定的各项工作任务，可得理论报酬计人民币      元，平均每季度       元。每月按考核得分（详见考核细则）计算养护费金额，月考核得分为90分及以上的，乙方得每月应得养护费金额；低于90分的，每低一分扣除该月养护费基数的6％；月度养护费与月度奖惩费按每季度结清。如连续两个月考核得分低于85分或养护周期内累计有三个季度得分低于85分的为不合格，采购人有权单方面视实际情况收回养护权。合同履行结束，经验收合格退回履约保证金。

3 投标货币

3.1、投标货币

人民币

四、 其他部分

《考核细则》

| 张家港市乐余镇绿化养护管理考核细则 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上岗人员数量（6分） | 序号 | 分类 | 条目 | 考核内容及管护要求 | 标准分值 | 扣分细则 |
|  | 1 | 人员数量6分 | 1 | 管护旺季（3月中旬-10月中旬）养护单位每日按管护标段面积配备养护人员，镇级重点主干道绿地18000平方米/人；管护淡季（10月下旬-次年3月上旬）主干道绿地20000平方米/人。 | 6 | 考核小组根据每月工作完成情况不定期抽查，以人员考核表确认的数字进行汇总，每次按实点人员数量除以核定人员数量再乘以6得出单次分值，由考核小组成员及养护单位管护负责人签字确认。 |
| 技术工作（61分） | 2 | 施肥4分 | 2 | 开花乔灌木、行道树按要求施肥及时，每年休眠期（11月--2月）施基肥，模纹、隔离带小灌木、地被等生长季节适时追肥，规范操作，施肥后及时覆盖。施肥方法适当，用量合理，不产生肥害。 | 4 | 不按规定及时施肥，扣1分/次；偷工减料，肥料挪作他用（特指甲供肥料），发现一次扣2分，不及时覆盖，发现一处扣1分;发生肥害，扣1分/处，致使植物死亡，加倍扣分。 |
|  | 3 | 绿化长势17分 | 3 | 绿地、林地及道路行道树无死株、半截子树、断枝及明显枯枝，树木生长期无大片光秃落叶，乔木保存率98%以上，灌木色块草坪基本无空缺；行道树树干、树枝上无嵌入物、悬挂物、张贴物。 | 5 | 绿化因管护不当造成乔灌木草坪成片死亡的，扣5分/次；绿地内发现有死树枯枝未及时清除的扣0.5分/处；绿化补缺标段对死亡空缺不主动按要求及时进行补缺的，扣1分/次；正常情况下发现绿地内有树木倒伏的，扣0.5分/处；大风暴雨等自然灾害发生时，不及时对绿化进行抢险的，扣2分/次；对布置的临时突击性工作完成不力的，扣2分/次,行道树上发现有嵌入物未及时采取措施影响树木生长的扣0.5分/株。 |
|  |  |  | 4 | 绿地内地被灌木无缺损，绿篱及满种模纹有空缺应及时补缺，乔木类（含行道树）缺损应适时间苗、补种。 | 5 |  |
|  |  |  | 5 | 树木无倾斜、倒歪现象，高大乔木应采取防倒有效措施，因台风等灾害天气造成树木倒伏时，应及时扶正支撑倒伏树木，并及时完成12345便民服务、环境整治、抢险等临时性突击工作。 | 5 |  |
|  |  |  | 6 | 草坪无空缺，如有空缺应及时重播或重铺，长势良好，无黄化及明显杂草未拔除迹象。 | 2 |  |
|  | 4 | 病虫防治20分 | 7 | 发现病虫害应主动及时汇报，积极防治。 | 5 | 出现蚧壳虫、蛾类、天牛等重点害虫危害症状，扣5分/次，造成严重危害的，扣8分/次，造成一定范围植株死亡的，扣12分/次；区域内有检疫性害虫未及时或发现不报告的扣5分/次；防治不及时诱发社会矛盾及居民投诉的，扣5分/次；使用违禁农药的加扣5分/次；冬季不按规定要求对树木进行涂白的，扣5分。 |
|  |  |  | 8 | 按规定使用农药，科学防治，做到合理配比、选准药品、用量正确，无药害产生。（日常用药按政府规定定向采购）。 | 8 |  |
|  |  |  | 9 | 结合冬季树木涂白，及时清理消灭越冬虫蛹、虫茧及有关病原体。 | 7 |  |
|  | 5 | 绿化修剪、抹芽去孽20分 | 10 | 绿地林地乔木修剪定期、整齐，整枝合理均匀；根据树木习性及时修剪，整型符合要求，树木通风透光良好，花灌木根据特性修剪及时、准确；行道树统一高度，定杆修剪，不遮挡交通信号灯及交通指示牌。常绿行道树每年不少于1次整树整形疏枝修剪。落叶行道树每年冬季进行1次整树整形疏枝修剪。修剪物及时清运，作业时有保护和警示设施。 | 4 | 行道树、片林乔木、花灌木不适时修剪，扣2分/次；不按要求乱修剪，扣1分/处；树木未及时剥芽，扣0.5分/处；草坪不及时修剪，扣1分/处；修剪面不平，边角有遗留，扣0.5分/处；模纹色块修剪无落差扣0.5分/处；造型植物修剪不当扣2分/处；伤口处理不及时扣2分/处；球类修剪面有缺损扣0.5分/处；下脚修建高度不一致扣0.5分/处，未按要求在规定期限内完成修剪的扣2分。 |
|  |  |  | 11 | 草坪适时修剪，保持一定高度，生长季节修剪高度5-10cm,休眠期修剪高度不超过5cm，修剪面平整，边角无遗留，草屑及时扫净运出。 | 4 |  |
|  |  |  | 12 | 模纹色块修剪层次分明，各品种保持20-30cm修剪落差，单品种色块、绿篱修剪高度为40-60cm，生长季每月修剪1次。 | 4 |  |
|  |  |  | 13 | 生长季节保持常态化抹芽去孽，控制好主杆分枝；常绿树树身及树根部无蘖生枝叶。 | 4 |  |
|  |  |  | 14 | 列植式球类及柱状小乔木修剪圆润饱满，顶部、下脚修剪高度一致；组团式球类修剪错落有致，大小均匀，道路隔离带拼球种植灌木控制生长，同区域大小一致。 | 4 |  |
| 常规工作（28分） | 6 | 卫生保洁5分 | 15 | 每天全天候保洁,及时清理绿地内垃圾、杂物，无卫生死角。树木、草坪修剪后枝叶、垃圾应及时清运不过夜，做到不乱丢乱抛，水生植物冬季清理按规定时限完成。 | 5 | 发现有垃圾、杂物，扣0.5分/处；垃圾杂物拾后乱放扣0.5分/处；有一处卫生保洁达不到要求，扣0.5分，水生植物未按要求清理的扣1分/处、当天未及时清运扣0.5分。 |
|  | 7 | 松土除草6分 | 16 | 绿地及时松土除杂草，保持土壤疏松，松土深度不伤根系。 | 3 | 绿地内杂草不及时清除扣1分/次，树穴、地被土壤板结，长期不疏松，扣0.5分/处。树穴、绿篱等不及时切边，草坪与树木、绿篱等无明显分隔沟扣0.5分/处。 |
|  |  |  | 17 | 树穴整修，草坪内树穴与绿篱及时切边，草坪与树木绿篱应有分隔沟。 | 3 |  |
|  | 8 | 设施维护5分 | 18 | 地面铺装、园路保持完好，有缺损及时修复；景石、挡墙、雕塑、廊架、园凳、铁索、围栏、木栈道等每日检查，存在安全隐患的要及时采取临时性安全措施并马上上报。 | 5 | 发现有地面铺装设施缺损未修复的扣0.5分/处；有安全隐患未及时采取临时性措施及上报的扣3分/次。 |
|  | 9 | 浇灌排水4分 | 19 | 根据实际，对绿化树木及草坪进行适期适量浇水、喷水，夏秋季节连续两周无降雨必须启动抗旱应急预案，确保各类植物无干旱致死情况发生。 | 2 | 未及时浇水、喷水，致使树木、草坪生长不良的，扣0.5分/处，致植物枯死的加倍扣分。雨后绿地、草坪有积水，扣0.5分/处。 |
|  |  |  | 20 | 雨季绿地内无积水，坑洼处必须及时填平修补，确保雨后积水及时排除，道路景观林带内沟渠畅通无堵塞现象。 | 2 | 未及时浇水、喷水，致使树木、草坪生长不良的，扣0.5分/处，致植物枯死的加倍扣分。雨后绿地、草坪有积水，扣0.5分/处。 |
|  | 10 | 绿地、林地完整性防护（8分） | 21 | 保持绿地、林地完整，发现破坏绿地林地及无手续开挖现象要及时制止并上报，严防绿地林地被无故侵占。(制止和上报分开） | 8 | 发现绿地林地破坏未及时制止上报的扣3分/次；无故侵占未及时恢复的扣1分/处。 |
| 组织管理（5分） | 11 | 其它5分 | 22 | 管护组织制度健全，工作有台帐，记录完整，内容详实并及时上报。 | 1 | 管护小结及记录不及时，内容不全，每次扣0.5分；无管护台帐，不得分。无养护计划，现场管理乱，发现一次扣1分，管护工人不穿着安全警示服装每次每人扣0.5分，不按要求安全作业，不得分。管护例会迟到一次扣0.5分；无故缺席一次扣1分；无故替开会一次扣0.5分。养护管理责任人经常变更不明确，扣1分；通讯不畅有一次扣1分；。12345便民服务、市民来电投诉经林业站现场核实情况属实的扣0.5分/次。当月因管护不当收到整改通知（电话或书面）两次的扣1分，以此类推。 |
|  |  |  | 23 | 统一穿着安全警示服装、标志上岗，严格按安全生产操作流程组织作业，养护管理规范。 | 1 |  |
|  |  |  | 24 | 按要求准时参加会议、活动及各类业务培训。 | 1 |  |
|  |  |  | 25 | 养护管理负责人到位，通讯畅通，工作群各类通知说明及时收取、回复。 | 1 |  |
|  |  |  | 26 | 上级领导及相关部门反映管护存在问题。 | 1 |  |

备注：如中标人连续两个月考核得分低于85分或养护周期内累计有三个季度得分低于85分的为不合格，采购人有权单方面视实际情况收回养护权。被收回养护权的养护单位取消下一轮投标资格。

第五章  评标方法与评标标准

- 一、评标方法与定标原则

1.1 评标采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

1.2 投标人可以任意选择一个标段进行报价，也可以同时选择多个标段进行报价。中标顺序按已确定的标段顺序逐个确定，每个标段的最高得分者为该标段的中标候选人。每个投标人最多可中1个标段。

- 1.3进入每个标段评审的实质性响应且具有得标权的供应商不得少于三家，如不足三家，应认定该标段采购失败。已递交某标段投标文件且实质性响应采购需求，但已在前期各标段评审中获得了采购文件规定的得标上限数的供应商，不再具有该标段的得标权，不应计入该标段的实质性响应供应商数量内。

- 二、评标标准（采购包1、采购包2均采用以下评标标准）

- 1、价格分20分

- 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标价为评标基准价，其价格分为满分20分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

- 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）* 20% * 100 （保留两位小数）；

- 养护方案分60分

- 2.1企业养护管理制度（10分）

根据投标人针对本项目制定的企业养护管理方案进行综合评定，包括组织架构、项目内部养护检查考核制度、自查自纠制度、奖惩措施、养护档案管理制度等。方案完全包含上述内容且优于项目需求的得10分；包含上述内容且满足项目需求的得7分，方案内容简单基本满足项目需求的得4分，不提供或不满足项目需求的不得分。

- 2.2全年绿地养护管理计划（10分）

- 根据投标人针对本项目制定的全年绿地养护管理计划进行综合评定，包括各种植物的养护措施、特殊管理、环保生态、引入先进绿化养护经验、各类迎检保障方案及保洁、修剪、施肥、绿地巡查、病虫害防治等。方案完全包含上述内容且优于项目需求的得10分；包含上述内容且满足项目需求的得7分，方案内容简单基本满足项目需求的得4分，不提供或不满足项目需求的不得分。

- 2.3针对性养护方案（10分）

根据投标人针对本项目制定的针对性养护方案进行综合评定，包括不同标段的苗木种植及长势特点、行道树、绿地设施等有针对性的制定相关措施，与道路沿线镇村建立良好的沟通渠道等。方案完全包含上述内容且优于项目需求的得10分；包含上述内容且满足项目需求的 7 分，方案内容简单基本满足项目需求的得4分，不提供或不满足项目需求的不得分。

- 2.4人员配置方案（10分）

- 根据投标人针对本项目制定的人员配置方案进行综合评定，包括是否落实本项目需求的项目负责人、现场负责人制度，专职人员是否不低于甲方要求各标段最低养护人员；根据所制订的人员上岗制度及措施，养护人员安排是否到位、合理、是否规范用工；方案完全包含上述内容且优于项目需求的得10分；包含上述内容且满足项目需求的7分，方案内容简单基本满足项目需求的得4分，不提供或不满足项目需求的不得分。

- 2.5应急抢险方案（10分）

根据投标人提供的应急抢险方案，包括是否制订应急抢险制度； 是否按不同灾害类别制定不同的应急预案；组织是否合理具操作性；人员、机械、材料、通讯及相关协调是否准备到位进行评分，方案完全包含上述内容且优于项目需求的得 10 分；包含上述内容且满足项目需求的 7 分，方案内容简单基本满足项目需求的得 4 分，不提供或不满足项目需求的不得分。

- 2.6安全文明作业方案（10分）

根据投标人提供的安全文明作业方案，包括是否制订各类安全文明制度、是否按不同道路性质落实不同的安全措施、安全防护设施是否按道路性质进行合理配备、一线养护人员日常安全教育是否到位进行评分，方案完全包含上述内容且优于项目需求的得 10 分；包含上述内容且满足项目需求的 7 分，方案内容简单基本满足项目需求的得 4 分，不提供或不满足项目需求的不得分。

- 公司履约能力20分

- 3.1投标人承担过的类似项目业绩（最高5分）

- 投标人自 2021年 1 月1日以来（以合同签订日期为准）承担过类似项目业绩，有一个的得 1 分，本项最高得 5 分。 （提供项目合同的扫描件，不提供不得分。）

3.2投标人自有车辆设备情况（最高13）

3.2.1养护车辆配置：

3.2.1.1洒水车（2分）

具有洒水车1辆（核定载质量≥5T）的得2分，最高2分。提供车辆的彩色照片、行驶证、产权证的扫描件及设备发票清单扫描件，租赁的须提供租赁合同及发票扫描件，承诺中标后购置的提供承诺书原件扫描件，不提供不得分。

3.2.1.2清运卡车（2分）

清运卡车1辆（核定载质量≥1.5T）的得2分，最高2分。提供车辆的彩色照片、行驶证、产权证的扫描件及设备发票清单扫描件，租赁的须提供租赁合同及发票扫描件，承诺中标后购置的提供承诺书原件扫描件，不提供不得分。

3.2.1.3巡视汽车（2分）

具有巡视车1辆（车辆类型为轻型普通客/货车或轿车）的得2分，最高2分。提供车辆的彩色照片、行驶证、产权证的扫描件及设备发票清单扫描件，租赁的须提供租赁合同及发票扫描件，承诺中标后购置的提供承诺书原件扫描件，不提供不得分。

3.2.1.4登高车（2分）

具有登高车1辆的得2分，最高2分。提供车辆的彩色照片、行驶证、产权证的扫描件及设备发票清单扫描件，租赁的须提供租赁合同及发票扫描件，承诺中标后购置的提供承诺书原件扫描件，不提供不得分。

3.2.2养护设备配置：5分

满足本项目需求规定的养护设备（打药机2台、水泵2台、除草机2台、割灌机2台，吹风机1台、绿篱机1台）得5分，不满足不得分。提供以上设备的彩色照片、购置发票等权属证明扫描件，租赁的须提供租赁合同及发票扫描件。不提供不得分。

- 3.3投标人获得的奖项（最高2分）

- 2021年1月1日以来获得的行政部门颁发的奖项得2分，有一个得1分，最多得2分。（提供有关奖项扫描件，不提供的不得分。）

第六章  投标文件格式

投标文件目录

一、封面

二、投标函格式

三、开标一览表

四、资格证明文件

法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

财务状况报告（成立不满一年不需要提供）

依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

若供应商法定代表人亲自参加投标的，提供本人的有效身份证扫描件；若授权代表参加投标的，则提供授权委托书和供应商法定代表人的有效身份证扫描件和被授权人本人的有效身份证扫描件

关于资格证明文件的书面承诺

中小企业声明函（专门面向中小企业）

残疾人福利性单位声明函（专门面向中小企业）

监狱企业的证明文件（专门面向中小企业）

五、第四章项目需求中实质性要求响应对照表

六、经费测算明细表

七、服务方案

八、投标人情况介绍

投标人拥有的设施设备情况

类似业绩一览表

投标人获得的相关奖项

## 一、封面

投 标 文 件

项目名称：

招标编号：

投标人名称：

日期：

## 二、投标函格式

投标函格式

致：   ：

根据贵方的   号招标文件，正式授权下述签字人      (姓名和职务)代表我方   （投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1、同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料；

2、我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人；

3、我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利；

4、一旦我方中标，我们将根据招标文件的规定，严格履行合同条款的责任和义务，并保证按照合同条款提供服务；

5、与本投标有关的正式通讯地址为：

地址：

邮编：

电话：

传真：

投标单位代表姓名：

投标单位名称：

公章：

日期：

## 三、开标一览表

开标一览表

投标人全称（加盖公章）：供应商名称

项目编号：

分包号：

| 项目名称 | 投标总报价 |
| --- | --- |
|  | 小写： （元人民币） |
| 投标报价大写金额 | 金额大写 |

日期： 年  月   日

填写说明：

1、开标一览表必须加盖投标人公章（复印件无效）。

2、如有分包，投标人投任何一个包的标的，都需单独填写开标一览表。

## 四、资格证明文件

- 1、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明 ；

- 2、财务状况报告（成立不满一年不需要提供）（若供应商为分公司，可提供总公司财务状况报告）；

- 3、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；

- 4、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（格式见附件1）；

- 5、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式见附件2）；

- 6、若供应商法定代表人亲自参加投标的，提供本人的有效身份证扫描件；若授权代表参加投标的，则提供授权委托书（格式见附件3）和供应商法定代表人的有效身份证扫描件和被授权人本人的有效身份证扫描件；

- 7、关于资格证明文件的书面承诺（格式见附件4）；

- 8、中小企业声明函（专门面向中小企业）

- 9、残疾人福利性单位声明函（专门面向中小企业）

- 10、监狱企业的证明文件（专门面向中小企业）

附件1：

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力。

投标单位（加盖公章）：

附件2：

参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的

书面声明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前3年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

投标单位（加盖公章）：

附件3：

授权委托书

本授权书声明：              （投标人名称）授权              （被授权人的姓名）为我方就                 项目采购 活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于                 起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称： （加盖公章）

单位地址：

日期：

附件4：

关于资格证明文件的书面承诺

我单位郑重承诺：本单位所提交的投标文件中的关于投标资格的文件、证明和陈述件均符合《政府釆购法》第二十二条第一款规定的条件，且所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

投标单位（加盖公章）：

中小企业声明函 （专门面向中小企业）

中小企业声明函（服务）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》 (财库〔2020〕46号)的规定，本公司参加（单位名称）              的         （项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：

1.    （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业）   行业；承建（承接）企业为（企业名称）    ，从业人员      人，营业收入为        万元，资产总额为        万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.    （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业）   行业；承建（承接）企业为（企业名称）    ，从业人员      人，营业收入为        万元，资产总额为        万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：供应商对照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业【2011】

300 号）中的标准，明确标的承接企业所属企业类型。

备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.涉及多个采购标的的项目，供应商应当逐一填报与采购项目属性一致的每个采购标的（主要采购标的，不包括配件、辅料等）的制造商或者承建（承接）供应商信息。

3.在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。服务类项目中供应商若使用退休人员，将不享受相应扶持政策。

4.若供应商对照《政府采购促进中小企业发展管理办法》 (财库〔2020〕46号)中的规定，明确不符合中小企业的，则无需提供此声明函。

附：中小企业划型标准规定

（一）农、林、牧、渔业。营业收入 20000 万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入 500 万元及以上的为中型企业，营业收入 50 万元及以上的为小型企业，营业收入 50 万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员 1000 人以下或营业收入 40000 万元以下的为中小微型企业。

其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 300 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 300 万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入 80000 万元以下或资产总额 80000 万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入 6000 万元及以上，且资产总额 5000 万元及以上的为中型企业；营业收入 300 万元及以上，且资产总额 300 万元及以上的为小型企业；营业收入 300 万元以下或资产总额 300 万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员 200 人以下或营业收入 40000 万元以下的为中小微型企业。

其中，从业人员 20 人及以上，且营业收入 5000 万元及以上的为中型企业；从业人员 5 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为小型企业；从业人员 5 人以下或营业收入 1000 万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员 300 人以下或营业收入 20000 万元以下的为中小微型企业。

其中，从业人员 50 人及以上，且营业收入 500 万元及以上的为中型企业；从业人员10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

- 交通运输业。从业人员 1000 人以下或营业收入 30000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 3000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 200 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 200 万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员 200 人以下或营业收入 30000 万元以下的为中小微型企业。

其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

- （八）邮政业。从业人员 1000 人以下或营业收入 30000 万元以下的为中小微型企业。 其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人 员 20 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员 300 人以下或营业收入 10000 万元以下的为中小微型企业。 其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员 300 人以下或营业收入 10000 万元以下的为中小微型企业。

其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或 营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员 2000 人以下或营业收入 100000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员 300 人以下或营业收入 10000 万元以下

的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 50 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 50 万元以下的为微型企业。

- 房地产开发经营。营业收入 200000 万元以下或资产总额 10000 万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入 1000 万元及以上，且资产总额 5000 万元及以上的为中型企业；营业收入 100 万元及以上，且资产总额 2000 万元及以上的为小型企业；营业收入 100 万元以下或资产总额 2000 万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员 1000 人以下或营业收入 5000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；

从业人员 100 人及以上，且营业收入 500 万元及以上的为小型企业；从业人员 100 人以下或营业收入 500 万元以下的为微型企业。

- （十五）租赁和商务服务业。从业人员 300 人以下或资产总额 120000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且资产总额 8000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且资产总额 100 万元及以上的为小型企业；从业人 员 10 人以下或资产总额 100 万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员 300 人以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下的为微型企业。

残疾人福利性单位声明函（专门面向中小企业）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加       单位的       项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

注：1、符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）规定条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

2、若供应商对照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）中的规定，明确不符合残疾人福利性单位条件的，则无需提供此声明函。

监狱企业的证明文件（专门面向中小企业）

监狱企业的证明文件

注：1、符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）条件的监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

2、若供应商对照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）中的规定，明确不符合监狱企业条件的，则无需提供相关证明文件。

## 五、第四章项目需求中实质性要求响应对照表

﻿

第四章项目需求中实质性要求响应对照表

1、商务条款的实质性格式

| 序号 | 商务条款的实质性要求 （加斜体下划线内容） | 投标响应情况 | 正偏离、符合或负偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

备注：

1.投标人必须对商务条款中的实质性要求（加斜体下划线内容）逐条做出明确响应，否则该采购包作无效投标处理。

2、技术要求的实质性格式

| 序号 | 技术要求的实质性要求 （加斜体下划线内容） | 投标响应情况 | 正偏离、符合或负偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

备注：

1.投标人必须对技术要求中的实质性要求（加斜体下划线内容）逐条做出明确响应，否则该采购包作无效投标处理。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。

## 六、经费测算明细表

经费测算明细表

投标人全称（加盖公章）：供应商名称

项目编号：

分包号：

| 序号 | 项目 | 测算依据和 测算式 | 月支出（元） | 总支出（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人员工资 |  |  |  |  |
| 2 | 社会保险 |  |  |  |  |
| 3 | 高温费 |  |  |  |  |
| 4 | 人身意外伤害保险费 |  |  |  |  |
| 5 | 国假日和双休日加班费（按法定国假日6天、双休日26周计算） |  |  |  |  |
| 6 | 车辆、设备费 |  |  |  |  |
| 7 | 材料消耗费 |  |  |  |  |
| 8 | 其他费 |  |  |  |  |
| 9 | 管理费 |  |  |  |  |
| 10 | 税费 |  |  |  |  |
| 11 | …… |  |  |  |  |
| 合计金额（人民币大写）： |  |  |  |  |  |

## 七、服务方案

服务方案

（服务方案的内容编排等由投标人自定）

## 八、投标人情况介绍

### 投标人拥有的设施设备情况

投标人拥有的设施设备情况（若有的话）

### 类似业绩一览表

﻿

类似业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 合同期（天） | 合同金额 |
| --- | --- | --- | --- |

### 投标人获得的相关奖项

投标人获得的相关奖项（如有）