锡山区政府采购

公开招标文件

（全流程电子化）

采购项目名称：东亭辖区2025-2026年园艺绿化景观服务

采购项目

采购项目编号：JSZC-320205-XSGC-G2025-0039

采   购   人：无锡市锡山区人民政府东亭街道办事处

采购代理机构：江苏翔顺工程管理咨询有限公司

二〇二五年十月

目    录

一、投标邀请函	3

二、供应商须知	7

三、项目要求和有关说明	23

四、合同书（格式）	39

五、合同条款	41

六、附件	49

一、投标邀请函

江苏翔顺工程管理咨询有限公司受无锡市锡山区人民政府东亭街道办事处委托，对东亭辖区2025-2026年园艺绿化景观服务采购项目进行公开招标采购，欢迎符合相关条件的供应商参加投标并提请注意下列相关事项：

（一）招标项目信息

1.项目名称：东亭辖区2025-2026年园艺绿化景观服务采购项目

2.项目编号：JSZC-320205-XSGC-G2025-0039

- 3.采购内容：东亭辖区2025-2026年园艺绿化景观服务采购项目清单范围内的草花移植、种植、养护等。整体需符合采购人要求，并满足安全文明施工要求。

- 4.项目预算：780.0227万元，最高限价为：780.0191万元/2年，投标报价不得超过最高限价，且投标供应商的每项投标清单综合单价均不得高于招标控制价清单综合单价，否则将被视为无效响应文件。注：本文的综合单价均指全费用综合单价。招标控制价详见附件。

5.合同履行期限：2年，具体服务时间以合同约定时间为准，工作内容以采购人通知为准。

6.采购方式：公开招标

7.采购人：无锡市锡山区人民政府东亭街道办事处

8.本项目标的所属行业：其他未列明行业。根据《中小企业划型标准规定》工信部联企业〔2011〕300号，其他未列明行业，从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

9.本项目是否专门面向中小企业：是

10.本项目不接受联合体投标。

（二）供应商资格要求

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.未被“信用中国”网站、中国政府采购网列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：供应商为中型企业/小型企业/微型企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）

4.本项目的特定资格要求：无。

（三）供应商主体信息库注册

1.请有意参加本项目投标的供应商按以下流程进行操作：

（1）访问“无锡政府采购网”，点击“江苏省政府采购（苏采云）平台”—“用户注册”按钮进入注册界面，也可以直接通过http://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login?进入注册界面。

（2）办理并领取CA和电子签章（办理地址：无锡市观山路市民中心12号楼2楼公共资源交易大厅9号10号窗口）。

（3）“苏采云”系统供应商操作手册链接：

http://cz.wuxi.gov.cn/ztzl/zfcg/zlxz/scy/index.shtml

（4）CA驱动下载链接（政务CA方正签章控件驱动）：

http://cz.wuxi.gov.cn/ztzl/zfcg/zlxz/scy/index.shtml

技术服务QQ：3071474382（服务时间：工作日9:00-17:00）

2.完成注册的供应商方可绑定CA，并使用CA登录苏采云平台，参与项目，上传投标文件，进行投标。

3.如供应商未按上述要求操作，由此所产生的损失及风险由供应商自行承担。

（四）获取采购文件

潜在供应商如确定投标，必须在苏采云平台（http://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login?）中免费下载公开招标文件“项目参与”——“采购项目”找到需要获取采购文件的项目，点击“我要参与”——“参与投标”——“下载文件”，完成项目参与，将苏采云平台中下载的采购文件（后缀名为“.kedt”）导入到“政府采购客户端”，离线按要求编制并加密响应文件（使用“CA数字证书”），导出加密的响应文件（后缀名为zip，不得超过150M）并在苏采云平台上传该加密的响应文件，对采购文件各项内容做出实质性响应，否则其响应文件无效。

（五）公开答疑时间、地点

采购人、江苏翔顺工程管理咨询有限公司将以电话咨询、发邮件（412079808@qq.com）等方式开展线上不见面答疑服务。截至2025年11月6日10:00，有关单位对于招标文件的相关事项如有疑问可通过上述方式咨询；供应商如有需要对招标文件要求澄清的问题，请以书面形式（必须加盖供应商公章，也请务必留下联系方式，以便回复）提出“东亭辖区2025-2026年园艺绿化景观服务采购项目需澄清问题”，并于答疑截止时间前发邮件（412079808@qq.com）给项目联系人。若未在规定时间内提出澄清，由此造成的损失及风险由供应商自行承担。

（六）现场踏勘：本次招标不统一组织标前答疑会议，供应商自行踏勘现场。未踏勘现场或踏勘工作不详细的供应商中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购人提出任何索赔或其他要求，对此采购人不承担任何责任并将不作任何答复。

（七）投标及开标、定标时间、地点

本项目进行线上采购活动，供应商准备好制作标书的笔记本电脑、CA锁（政务CA），在投标截止时间前半小时，登录苏采云网上开标大厅，待系统进入标书解密环节后，方可进行解密，请在规定时间内登录网上开标大厅参与采购活动。

投标截止时间（网上投标截止时间，苏采云投标客户端投标）：2025年   11月 25日 9:30，投标截止时间后的投标文件恕不接受。

开标时间：2025年 11 月 25 日 9:30

投标及开标地点：江苏省政府采购（苏采云）平台。

定标时间：评标结束

定标地点：无锡市锡山区东亭迎宾南路21号二楼

（八）投标文件份数：请按规定上传电子响应文件，不接收纸质投标文件。

（九）投标有效期：从提交投标文件的截止之日起算90天。

（十）采购方法

本次采购采用“江苏省政府采购（苏采云）平台”进行招标投标活动，招标、投标、评标和中标结果发布全程电子化。

（十一）其他

采购人：无锡市锡山区人民政府东亭街道办事处

联系人：陆鸣

电话：0510-88209292

采购代理机构：江苏翔顺工程管理咨询有限公司

地址：无锡市新区金城东路333号中国工业博览园总部园区30幢

联系人：宋欣慧

电话：0510-81892502

二、供应商须知

（一）遵循原则：

公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

（二）招标文件：

1.招标文件包括本文件目录所列全部内容，供应商应仔细阅读，并在投标文件中充分响应招标文件的所有要求。

2.供应商可在公告附件中查看公开招标文件，但不视为依法获取招标文件的

途径，如确定参加本次采购活动，必须在苏采云平台中免费下载公开招标文件（“项目参与”——“采购项目”找到需要获取招标文件的项目，点击“我要参与”——“参与投标”——“下载文件”，完成项目参与，将苏采云平台中下载的招标文件（后缀名为“.kedt”）导入到“政府采购客户端”，离线按要求编制并加密响应文件（使用“CA数字证书”），导出加密的响应文件（后缀名为zip，不得超过150M）并在苏采云平台上传该加密的响应文件，对招标文件各项内容做出实质性响应，否则其响应文件无效。

3.供应商一旦参加本项目投标，即表明承诺接受了本招标文件中的所有条件和规定。

4.招标文件仅作为本次招投标使用。

5.招标文件中的“法定代表人”是指供应商的营业执照或相关部门的登记证明文件中的“法定代表人”或“负责人”。

（三）招标文件的解释：

本文件的最终解释权归采购人及江苏翔顺工程管理咨询有限公司。

（四）招标文件的补充或修正：

1.江苏翔顺工程管理咨询有限公司可在投标截止时间15日前对招标文件进行必要的澄清或者修改，不足15日的，将顺延提交投标文件的截止时间。

2.如需对招标文件进行澄清或修正，江苏翔顺工程管理咨询有限公司将在江苏政府采购网发布更正公告，该澄清或修正的内容为招标文件的组成部分。供应商应在投标截止时间前关注原招标公告媒体上发布的相关更正公告。因供应商未尽注意义务，未及时全面地关注更正公告导致其提交的投标材料不符合投标要求，而造成的损失及风险（包括但不限于未中标）由供应商自行承担。

（五）投标文件的组成（相应内容上传至投标客户端）：

1．投标函（格式见附件）

2．资格、资信证明文件：

（1）关于资格的声明函（格式见附件）；

（2）具有独立承担民事责任能力的供应商营业执照或相关部门的登记证明文件扫描件；

（3）供应商法定代表人授权委托书（法定代表人亲自参与投标的除外，格式见附件）；

（4）供应商法定代表人身份证扫描件（正、反面）；

（5）供应商法定代表人授权代表身份证扫描件（正、反面）（法定代表人亲自参加投标的除外）；

（6）供应商近三个月中任意一个月份（不含开标当月）的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的近两年中任意一个年度的审计报告和所附已审财务报告扫描件，新成立公司（成立不满三个自然月）除外；

（7）供应商近三个月中任意一个月份（不含开标当月）的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）扫描件，若供应商无需依法缴纳税收，请提供纳税申报表；

（8）供应商近三个月中任意一个月份（不含开标当月）的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）扫描件，新成立公司（成立不满三个自然月）除外；

（9）承诺书（格式见附件）；

（10）供应商为中小微企业/监狱、戒毒企业/残疾人福利企业，中小微企业须符合中小微企业划分标准（《工信部联企业〔2011〕300号》）规定，提供《中小企业声明函》，残疾人福利企业提供《残疾人福利性单位声明函》（格式见附件），监狱企业由省级以上监狱管理局、戒毒管理局出具的属于监狱企业的证明文件。

3．开标一览表（格式见附件）

4．报价明细表（格式见附件）

5．投标偏离表（格式见附件）

6. 服务保障承诺书（格式见附件）

7．投标供应商情况表（格式见附件）

8. 主要人员配置表及拟派项目负责人简历表（格式见附件）

9.拟投入主要机械设备表（格式见附件）

10．提供第三章项目要求和有关要求需提供的相关证明材料（如有）

11．服务方案（如有，格式自拟并自行添加）

12.评分标准中对应的其他所需证明材料（如有，格式自拟并自行添加）

13.其他（供应商认为有必要提供的声明和文件，如有格式自拟并自行添加）

上述1-10项供应商必须按要求全部提供，否则投标文件无效。如上述资格证明文件遇年检、换证，则必须提供法定年检、换证单位出具的有效证明扫描件。如上述资格证明文件第（6）（7）（8）三项遇有国家相关政策规定可不具备的，必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明扫描件。供应商法定代表人或法定代表人授权代表为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其他可在中国大陆有效居留的许可证明。

（六）投标文件的要求：

1.所有文件、往来函件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号例外）。

2.投标文件由供应商按给定格式如实填写（编写），须有法人（盖章）、法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章，方为有效，未尽事宜可自行补充。

3.如无特别说明，供应商报价一律以人民币为投标结算货币，结算单位为“元”。

4.投标文件格式部分，应由供应商按给定格式提供，不得更改。

5.制作电子投标文件时，请正确关联对应页面，在评审过程中，评审专家如因在相对应页面找不到该相关联的文件，由此产生的后果由供应商自行承担。

6.投标费用自理。

7.本项目评分标准中服务方案为暗标，其暗标编制要求如下：

（1）暗标编制应按采购文件规定的格式制作，要求版面整洁、字迹清楚、不得涂改、不得标注。

（2）暗标中所有正文中均不得出现可识别供应商身份的任何字符、徽标，包括文字、符号、图案、标识、标志、人员姓名、企业名称、以往项目名称、投标人独有的标准名称或编号、电子签章等,不得出现其他具有标识性作用的符号、图案等，也不得采用任何不符合常规、有别于其他供应商的特殊做法。

(3)字体、段落、页码的设置：

字体：宋体黑色四号字体，不得出现手写，不得有任何加粗、斜体、下划线、底纹、阴影等标记。

段落：使用1.5倍行间距、字间距标准、每段段前空两格。

页码：页码应当连续居中，不得有空白页。不得设置页眉，页脚只准出现页码，采用黑色小5号阿拉伯数字格式，设在页脚对中位置。

（七） 网上投标

1.供应商应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间内，凭CA数字证书登录江苏省政府采购（苏采云）平台获取招标文件，在苏采云投标客户端制作投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。

2.供应商应对CA数字证书妥善保管，如被他人盗用投标，后果自负。

3.供应商按招标文件规定的网上解密时间进行解密，如未按时解密后果自负。

4.供应商应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

5.供应商应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

6.供应商进行网上投标请参照《政府采购项目电子交易管理操作指南－供应商》。

特别提醒 ：开标后，供应商须自行准备设备（包括但不限于笔记本电脑、无线网络）登录“江苏省政府采购（苏采云）平台”，按招标文件规定时间解密后，在评标过程中保持在线，等待评标委员会的询标和评标结果，中途不得离开。供应商如未按要求应答，由此所产生的损失及风险由供应商自行承担。

（八）无效投标文件的确认：

供应商有下列情况之一者，投标文件无效：

- 电子投标文件未按规定期限投标的；

- 电子投标文件未按招标文件要求盖章和签字的；

- 供应商未按招标文件要求解密电子投标文件的；

- 供应商的法定代表人授权代表，无法定代表人授权委托书的；

- 供应商的法定代表人或被授权代表，未准时参加开标会议的；

- 不具备招标文件中规定的资格要求或未按招标文件规定的要求提供资格、资信证明文件的；

- 被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的；

- 投标文件未按招标文件规定的内容和要求填写的；

- 投标文件字迹模糊不清、无法辨认的；

- 投标文件中有招标文件未允许提供的选择性内容；

- 不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜的；

- 不同供应商的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；

- 不同供应商的投标文件存在明显的相似性或一致性，特征显示由同一单位或者同一个人编制的；

- 不同供应商投标文件内容存在非正常一致、项目组成员出现同一人、投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的、投标报价呈规律性差异的；

- 不同供应商的投标资料相互混装、不同供应商的委托代理人、项目负责人以及其他相关人员有在同一个单位缴纳社会保险、同一投标文件中单位名称落款与公章不是同一单位的；

- 供应商提交两个（含）以上不同的投标报价或项目（标段）投标总价超过本项目（标段）预算或最高限价的；投标综合单价高于相应招标控制价清单综合单价的；

- 提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格证明文件等）；

- 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 评标委员会认定供应商的报价明显低于其他通过符合性审查的供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且供应商不能应评标委员会要求在评标现场合理的时间内提供书面说明（必要时评标委员会可要求供应商提交相关证明材料）证明其报价合理性的；

- 除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的；

- 未通过符合性审查的；

- 投标文件内容不全或不符合招标文件中规定的其他实质性要求的；

- 未按要求提供第三章项目要求和有关说明中须提供的相关证明材料的；

- 暗标未按招标文件要求编制的；

- 法律法规和招标文件规定的其他无效情形。

- 评标委员会认定投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当按照《关于推动解决政府采购异常低价问题相关工作的通知》（苏财购〔2025〕62号）要求，启动异常低价投标（响应）审查程序。出现招标文件规定的异常低价情形，评标委员会未启动异常低价审查或未对异常低价情形作出认定意见的，采购人应及时报告同级财政部门，由财政部门按照《中华人民共和国政府采购法实施条例》第七十五条追究评审专家的法律责任。

评标委员会启动异常低价投标（响应）审查的情形和具体要求，包括：

（1）评审过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

①投标（响应）报价低于采购项目预算50%的，即投标（响应）报价＜采购项目预算×50%；

②投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价＜采购项目最高限价×45%；

③评标委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

- （2）启动异常低价投标（响应）审查后，评标委员会应当要求相关供应商通过“苏采云”系统（或在评标现场）在给定的合理时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由评标委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评标报告中进行记录。

- （九）开标、评标：

1．所有投标单位在招标文件规定的时间内解密各自投标文件。

2.投标截止时间后参加投标的供应商或解密投标文件的供应商不足三家的，不开标；开标后，所有供应商可在线上开标大厅中看到所有供应商的投标报价。

3．投标文件的审查

(1) 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

①投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

②大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

③单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

④总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正，经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。

（2）对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

（3）供应商未参加开标的，视同认可开标结果。

4．评标程序

评标工作由江苏翔顺工程管理咨询有限公司负责组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责。

（1）投标文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。

A．资格性检查。采购人依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明、投标（报价）承诺函等进行审查；通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询供应商在投标截止时间之前，是否被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，以确定供应商是否具备投标资格。信用查询结果以网页打印的形式留存并归档。

# 资格性审查表

| 序号 | 资格审查内容 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 关于资格的声明函 | 格式见附件 |
| 2 | 具有独立承担民事责任的能力 | 具有独立承担民事责任能力的供应商营业执照或相关部门的登记证明文件扫描件 |
| 3 | 供应商法定代表人授权委托书 | 法定代表人亲自参与投标的除外，格式见附件 |
| 4 | 供应商法定代表人身份证扫描件 | 身份证应为正、反面 |
| 5 | 供应商法定代表人授权代表身份证扫描件 | 身份证应为正、反面，法定代表人亲自参加投标的除外 |
| 6 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 供应商近三个月中任意一个月份（不含开标当月）的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的近两年中任意一个年度的审计报告和所附已审财务报告扫描件，新成立公司（成立不满三个自然月）除外 |
| 7 | 具有依法缴纳税收的良好记录 | 供应商近三个月中任意一个月份（不含开标当月）的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）扫描件，若供应商无需依法缴纳税收，请提供纳税申报表 |
| 8 | 具有依法缴纳社会保障资金的良好记录 | 供应商近三个月中任意一个月份（不含开标当月）的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）扫描件，新成立公司（成立不满三个自然月）除外 |
| 9 | 承诺书 | 格式见附件 |
| 10 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 供应商为中小微企业/监狱、戒毒企业/残疾人福利企业，中小微企业须符合中小微企业划分标准（《工信部联企业〔2011〕300号》）规定，提供《中小企业声明函》，残疾人福利企业提供《残疾人福利性单位声明函》（格式详见附件），监狱企业由省级以上监狱管理局、戒毒管理局出具的属于监狱企业的证明文件 |
| 11 | 特定资格要求 | 无 |
| 12 | 信用记录 （ 由网上直接查询，供应商无需提供证明材料。） | 供应商未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人或重大税收违法失信主体；不处于中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中的禁止参加政府采购活动期间。（有上述处罚记录但处罚期已届满的，视为无记录，以代理机构评标当日查询结果为准） |
| 13 | 关于联合体投标 | 本项目不接受联合体投标；不允许分包、转包 |

特别提醒：资格审查不合格的投标供应商的投标文件不进入后续评审。

- 符合性检查。评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

# 符合性审查表

| 序号 | 评审点要求概况 | 评审点具体描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标函 | 按招标文件填写 ，格式见附件 |
| 2 | 开标一览表 | 本表无需上传，评审时以苏采云系统自带的开标一览表为准 |
| 3 | 报价明细表 | 按招标文件填写 ，格式见附件 |
| 4 | 投标偏离表 | 按招标文件填写 ，格式见附件 |
| 5 | 服务保障承诺书 | 按招标文件填写 ，格式见附件 |
| 6 | 投标供应商情况表 | 按招标文件填写 ，格式见附件 |
| 7 | 主要人员配置表及拟派项目负责人简历表 | 按招标文件填写 ，格式见附件 |
| 8 | 拟投入主要机械设备表 | 按招标文件填写 ，格式见附件 |
| 9 | # 满足采购文件第三章项目要求和有关说明 | # 如有，格式自拟并自行添加 |
| 10 | 投标文件内容 | 不存在供应商须知第八条中的情形 |

特别提醒：符合性审查不合格的投标供应商的投标文件不进入后续评审。

（2）澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以通过江苏省政府采购（苏采云）平台发起答疑澄清，要求供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。供应商的澄清、说明或者补正应当通过江苏省政府采购（苏采云）平台，由其授权的代表应答并加盖电子公章，且不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（3）比较与评价。评标委员会按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

5．评标方法

供应商通过初审的，方可进入比较与评价程序，本项目采用综合评分法。

评标委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定供应商的分值；各供应商的评审后得分为各评委所评定分值的平均值，并按高低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人，得分次高的投标人为排名第二的中标候选人，得分排列第三的投标人为排名第三的中标候选人。

6．评标标准：详见附件。

（十）定标：

1．评标委员会根据招标文件规定的评标方法和评标标准进行评审，按评审得分由高到低的原则推荐中标候选人，江苏翔顺工程管理咨询有限公司在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人，招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。江苏翔顺工程管理咨询有限公司将在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布中标结果公告。江苏翔顺工程管理咨询有限公司和评标委员会对未中标原因不作解释。

2．在发布中标公告的同时，江苏翔顺工程管理咨询有限公司将向中标供应商发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内，使用CA数字证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载中标通知书服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。

3．投标供应商电子投标文件将作为电子档案保存。

（十一）废标的确认：

在招标采购中，出现下列情况之一的，应予废标：

1．符合专业条件的供应商或者对招标文件作出实质性响应的供应商不足三家；

2．出现影响采购公正的违法、违规行为；

3．供应商的报价均超过采购预算，采购人不能支付的；

4．因重大变故，采购任务取消。

（十二）中标无效的确认：

1.若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

1.1提供虚假材料谋取中标的；

1.2采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

1.3与招标采购单位、其他供应商恶意串通的；

1.4向招标采购单位行贿或者提供其他不正当利益的；

1.5在招标过程中与招标采购单位进行协商谈判、不按照招标文件和中标供应商的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

1.6拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

供应商有上述1.1至1.5项情形之一的，中标无效。有上述1.1至1.6项情形之一的，处以政府采购项目中标金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以公告，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机构吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

2.有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

2.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

2.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

2.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

2.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

（十三）签订、履行合同：

1．采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，与中标供应商签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

2.中标供应商向采购人缴纳的履约保证金不超过政府采购合同金额的10%。收取履约保证金的，采购人应当允许供应商自主选择以支票、 汇票、 本票、 保函等非现金形式缴纳或提交，并与中标供应商在采购合同中约定履约保证金退还的方式、时间、条件和不予退还的情形，明确逾期退还履约保证金的违约责任。

3．中标供应商非因不可抗力未履行招、投标文件和合同规定的义务，一经查实，江苏翔顺工程管理咨询有限公司将根据具体情况提请政府采购管理部门作出相应处理。

（十四）注意事项：

中标供应商有下列情形之一的，情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报：

（1）中标后无正当理由不与采购人签订合同的；

（2）将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经过采购人同意，将中标项目分包给他人的；

（3）拒绝履行合同义务的。

（十五）质疑处理

1.提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。供应商对采购文件提出书面质疑的，须同时提供对可质疑的采购文件已进行依法获取的证明，且采购人或采购代理机构有权向“苏采云”系统平台方进行核实。供应商对可质疑的采购文件已进行依法获取的证明是指：本项目的《投标供应商确认函》和已在“苏采云”系统中对本项目采购文件进行有效获取的界面截图（截图上显示供应商名称以及在供应商的界面操作一栏处能够显示“上传文件”按钮的，代表该供应商在本文件有效获取期限内已从“苏采云”系统中进行了获取）。

2.供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述4.条款的规定向采购人或采购代理机构提出质疑，上述应知其权益受到损害之日，是指：

2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

3.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据（格式详见中国政府采购网《政府采购供应商质疑函范本》）。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

4.供应商（含潜在供应商）对项目属性、采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑请向采购代理机构提出，由采购代理机构负责答复。

采购人、采购代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑，质疑供应商可通过面交或邮寄方式送达（采购人和采购代理机构不接受未填写快递运单的快件）。

采购人、采购代理机构联系人、联系方式、通信地址见招标文件第一章。

5. 以下情形的质疑不予受理

5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

5.4未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

6.供应商提出书面质疑必须有理、有据，如质疑查无实据或供应商捏造事实，提供虚假材料进行恶意质疑或举报，不配合或采用不正当手段干扰政府采购质疑的，一经查实，采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

（十六）代理服务费：

## 本项目代理服务费和编标费由中标供应商支付。代理费以中标金额为计费基础，按差额定率累进法让利30%计算，代理费计费费率：100万以下费率为1.5%，100万-500万部分费率为0.8%，500万-1000万部分费率为0.45%。编标费以招标控制价为计费基础，按差额定率累进法让利30%计算，编标费计费费率：500万以下费率为0.38%，500万-1000万部分费率为0.34%。

（十七）服务（包含与服务相关的货物）的追加

政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额的10%。

（十八）政府采购政策

1.合同融资

中标、成交供应商可采用合同融资形式，中标供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详见政府采购网“政采贷”专栏。

2.履约担保

履约担保，是指由专业担保机构为中标、成交供应商支付履约保证金的义务向采购人提供的保函担保。专业担保机构根据中标、成交供应商的中标（成交）通知书为凭据，进行资信审查后出具保函， 中标、成交供应商以保函形式缴纳履约保证金；供应商未按政府采购合同履行约定义务而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照担保函约定履行担保责任。中标、成交供应商可以采用电子履约保函形式，具体操作可登录江苏政府采购网的保险保函模块进行办理。

3.有关中小企业政策，如落实政府采购政策需满足的资格要求以及落实政府采购政策的价格调整的相关内容可详见本文件其他章节。中标供应商为残疾人福利性单位的，其《残疾人福利性单位声明函》将随中标公告同时发布，接受社会监督。供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

4.根据苏财办购〔2024〕1号相关要求，采购人应当严格按照政府采购法有关规定，在中标、成交通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的事项与中标、成交供应商签订政府采购合同。采购人因不可抗力原因迟延签订合同的，应当自不可抗力事由消除之日起7日内完成合同签订事宜。

5.政府采购合同的双方当事人不得擅自变更合同，依照政府采购法确需变更政府采购合同内容的，采购人应当自合同变更之日起2个工作日内在省级以上财政部门指定的媒体上发布政府采购合同变更公告，但涉及国家秘密、商业秘密的信息和其他依法不得公开的信息除外。

三、项目要求和有关说明

本章所有内容为实质性要求，不允许负偏离。具体要求如下：

- 项目概况：

1、采购内容：东亭辖区2025-2026年园艺绿化景观服务采购项目清单范围内的草花移植、种植、养护等。整体需符合采购人要求，并满足安全文明施工要求。

2、服务期：2年，具体服务时间以合同约定时间为准，工作内容以采购人通知为准。

3、服务标准：一次性验收合格。一年更换3-4次草花，保证开花效果。养护期工作内容包括：草花的修剪、病虫害防治、浇水、施肥等工作，保证全年无死株、无枯株、无损失。

4、养护等级：一级。

5、验收标准：符合园林绿化工程施工及验收规范（CJJT82-2012）、园林绿化工程施工及验收规范（DGJ32/TJ201-2016）、《江苏省城市园林绿化养护管理规范及分级标准》一级。

二、具体要求及说明：

1、供应商应遵守采购人的各项规章制度，为作业人员提供安全保障。

2、供应商所投入的作业车辆、作业设备、作业人员，不能影响城市形象和市容市貌；成交供应商应精心组织实施方案、合理安排作业设备和作业人员，在规定时间内保质保量完成采购人的要求。

3、供应商应种植符合季节性的花卉，并保证存活率。

4、合同履行期间，供应商按服务清单要求进行养护。养护作业时，要充分利用机械设备。平日用于绿化浇灌的必须为制式专业浇灌水车（抗旱期间除外）；绿化养护人员必须穿工作服，夜间养护作业必须在作业地域内设置红灯作为警示标志。

5、合同履行期间应随时保持道路的清洁、畅通，并由专人负责监管，以确保文明安全作业。

6、供应商在更换应季花卉前一个月，需要提供更换方案，方案中需注明更换品种和更换养护方案，方案必须经采购方确认才可实施，未经采购方确认实

施的，造成的损失由供应商承担。

7、供应商应将当月的工作计划在每月1日上报采购方。

8、所有涉及占道施工的必须取得交警部门审批后，才可占道施工。

9、人员、车辆、机械设备配备要求

9.1人员配备

基本人员配置：项目负责人1人、其他人员6人、绿化工人（人数满足采购人项目进度要求）。

提供投标人为其缴纳的社保收缴部门出具的近三个月中任意一个月（不含开标当月）社保缴费证明扫描件上传至投标文件并电子签章。【此处绿化工人无需提供社保证明】

9.2机械设备配备要求

供应商须投入的作业车辆为：一辆客车，7座及以上（用于接送工人及应急作业）；一辆卡车，核定载质量≥2吨；一辆高空修剪作业车(作业高度达10米及以上且折臂可360度旋转)；一辆吊车；一辆水车（核定载质量≥10吨）；一辆多功能抑尘车（核定载质量不小于7吨，静风水平有效射程不小于50米）。

注：以上车辆机械设备自有、租赁或者承诺中标后配备均可。本次投标时须提供以下资料：

①若为自有车辆，提供自有车辆购置发票、行驶证、含车牌的车辆实景图片（正面、两侧、尾部照片）；若为自有机械、设备，提供购置发票、实景图片（正面、两侧、尾部照片）；

②若为租赁车辆、机械设备，除按“自有”要求提供证明材料外，还需提供租赁合同（租赁期必须包含合同履行期）、租赁发票；

③若承诺中标后配备，提供承诺书，承诺书格式及内容自拟。

④以上所有材料扫描件上传至投标文件并电子签章，否则视为未响应招标文件，作无效标处理。

- 中标供应商的所有车辆、机械设备需办理禁区通行相关许可证，相关证明材料须在中标后七个工作日内向采购人提交，且需在服务保障承诺中承诺按时办理、提供。

中标供应商在中标后七个工作日内将中标项目涉及的人员、机械作业车辆、禁区通行许可证备好，在采购人指定地点接受采购人验收，如检查核验不通过，采购人有权取消中标单位的中标资格，一切损失由中标供应商负责。核验通过后签订合同。

三、安全要求：

1、按照有关规定，严格遵守安全生产的有关规定，严格按照安全标准施工，采取必要的安全防护措施，建立安全生产应急预案。

2、供应商应配备安全员，需对工作人员进行施工安全教育和对施工设备、工作现场进行安全检查。

3、供应商应在整个合同履行期间对其为本项目工作的人员投保意外伤害险；还应为其为完成本项目的设备、车辆购买财产保险，其投保金额应足以现场重置。办理保险的一切费用均由供应商承担，费用已包含在合同价款中。

4、供应商应严格遵守交通法规和各项安全生产相关规定，因操作不当造成人员、车辆、设备损失的由供应商自行承担。

5、中标供应商按照采购人要求购买公众责任险，相关费用包含在总费用内，不再另行结算。

四、采购项目清单及其他要求：

| 项目名称：东亭辖区2025-2026年园艺绿化景观服务采购项目 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 备注 |
|  | 修剪类 |  |  |  |  |
| 1 | 修剪乔木 | 1、种类：现状乔木修剪（香樟、广玉兰、无患子等） 2、胸径或干径：D30-40cm 3、其他：修剪、外运、处置 | 株 | 20 |  |
| 2 | 淘汰乔、灌木 | 1、植物种类：原有劣质乔灌木 2、规格：胸径10-20cm 3、含砍伐、挖树兜、外运、处置 | 株 | 10 |  |
|  | 移植类 |  |  |  |  |
| 3 | 移植乔木 | 1、种类：香樟 2、胸径或干径：D20.1-25cm 3、养护期：一级养护2年 4、树棍四脚井字桩，草绳绕干 5、其他：包括起挖、包扎、修剪、运输、挖穴栽植、扶正回土、捣实、筑水围绕水。运距自行确定。 | 株 | 5 |  |
| 4 | 移植乔木 | 1、种类：香樟 2、胸径或干径：D25.1-30cm 3、养护期：一级养护2年 4、树棍四脚井字桩，草绳绕干 5、其他：包括起挖、包扎、修剪、运输、挖穴栽植、扶正回土、捣实、筑水围绕水。运距自行确定。 | 株 | 5 |  |
| 5 | 移植乔木 | 1、种类：香樟 2、胸径或干径：D30.1-35cm 3、养护期：一级养护2年 4、树棍四脚井字桩，草绳绕干 5、其他：包括起挖、包扎、修剪、运输、挖穴栽植、扶正回土、捣实、筑水围绕水。运距自行确定。 | 株 | 5 |  |
| 6 | 移植乔木 | 1、种类：造型罗汉松 2、干径：7.1-8cm 3、养护期：一级养护2年 4、树棍扁担桩，草绳绕干 5、其他：包括起挖、包扎、修剪、场内短驳、挖穴栽植、扶正回土、捣实、筑水围绕水。 | 株 | 2 |  |
| 7 | 移植乔木 | 1、种类：造型罗汉松 2、干径：8.1-10cm 3、养护期：一级养护2年 4、树棍扁担桩，草绳绕干 5、其他：包括起挖、包扎、修剪、场内短驳、挖穴栽植、扶正回土、捣实、筑水围绕水。 | 株 | 2 |  |
| 8 | 移植灌木 | 1、种类：红花继木桩 2、高度：H151-180cm 3、养护期：一级养护2年 4、其他：包括起挖、包扎、修剪、场内短驳、挖穴栽植、扶正回土、捣实、筑水围绕水。 | 株 | 2 |  |
| 9 | 移植灌木 | 1、种类：红花继木桩 2、高度：H201-220cm 3、养护期：一级养护2年 4、其他：包括起挖、包扎、修剪、场内短驳、挖穴栽植、扶正回土、捣实、筑水围绕水。 | 株 | 2 |  |
| 10 | 移植灌木 | 1、种类：多头亮晶女贞桩 2、高度：H151-180cm 3、养护期：一级养护2年 4、其他：包括起挖、包扎、修剪、场内短驳、挖穴栽植、扶正回土、捣实、筑水围绕水。 | 株 | 2 |  |
| 11 | 移植灌木 | 1、种类：多头亮晶女贞桩 2、高度：H201-220cm 3、养护期：一级养护2年 4、其他：包括起挖、包扎、修剪、场内短驳、挖穴栽植、扶正回土、捣实、筑水围绕水。 | 株 | 2 |  |
| 12 | 移植灌木 | 1、种类：多头小叶女贞桩 2、高度：H151-180cm 3、养护期：一级养护2年 4、其他：包括起挖、包扎、修剪、场内短驳、挖穴栽植、扶正回土、捣实、筑水围绕水。 | 株 | 2 |  |
| 13 | 移植灌木 | 1、种类：多头小叶女贞桩 2、高度：H201-220cm 3、养护期：一级养护2年 4、其他：包括起挖、包扎、修剪、场内短驳、挖穴栽植、扶正回土、捣实、筑水围绕水。 | 株 | 2 |  |
| 14 | 移植灌木 | 1、种类：多头小叶女贞桩 2、高度：H251-280cm 3、养护期：一级养护2年 4、其他：包括起挖、包扎、修剪、场内短驳、挖穴栽植、扶正回土、捣实、筑水围绕水。 | 株 | 2 |  |
| 15 | 移植灌木 | 1、种类：川滇女贞棒棒糖 2、高度： H81-100cm 3、养护期：一级养护2年 4、其他：包括起挖、包扎、修剪、场内短驳、挖穴栽植、扶正回土、捣实、筑水围绕水。 | 株 | 2 |  |
| 16 | 移植灌木 | 1、种类：川滇女贞棒棒糖 2、高度： H111-120cm 3、养护期：一级养护2年 4、其他：包括起挖、包扎、修剪、场内短驳、挖穴栽植、扶正回土、捣实、筑水围绕水。 | 株 | 2 |  |
| 17 | 移植灌木 | 1、种类：川滇女贞棒棒糖 2、高度： H141-150cm 3、养护期：一级养护2年 4、其他：包括起挖、包扎、修剪、场内短驳、挖穴栽植、扶正回土、捣实、筑水围绕水。 | 株 | 2 |  |
| 18 | 移植灌木 | 1、种类：亮晶女贞棒棒糖 2、高度： H81-100cm 3、养护期：一级养护2年 4、其他：包括起挖、包扎、修剪、场内短驳、挖穴栽植、扶正回土、捣实、筑水围绕水。 | 株 | 2 |  |
| 19 | 移植灌木 | 1、种类：亮晶女贞棒棒糖 2、高度： H111-120cm 3、养护期：一级养护2年 4、其他：包括起挖、包扎、修剪、场内短驳、挖穴栽植、扶正回土、捣实、筑水围绕水。 | 株 | 2 |  |
| 20 | 移植灌木 | 1、种类：亮晶女贞棒棒糖 2、高度： H141-150cm 3、养护期：一级养护2年 4、其他：包括起挖、包扎、修剪、场内短驳、挖穴栽植、扶正回土、捣实、筑水围绕水。 | 株 | 2 |  |
|  | 主景类 |  |  | 1 |  |
| 21 | 栽植乔木 | 1、种类：染井吉野樱 2、胸径或干径：d20.1-22cm 3、养护期：一级养护2年 4、其他：树棍四脚井字桩，草绳绕干 | 株 | 6 |  |
| 22 | 栽植乔木 | 1、种类：鸡爪槭 2、胸径或干径：d16.1-18cm 3、养护期：一级养护2年 4、其他：树棍扁担桩，草绳绕干 | 株 | 4 |  |
| 23 | 栽植乔木 | 1、种类：造型羽毛枫 2、胸径或干径：d12.1-14cm 3、养护期：一级养护2年 4、其他：树棍扁担桩，草绳绕干 | 株 | 1 |  |
| 24 | 栽植乔木 | 1、种类：乌桕 2、胸径或干径：D16.1-18cm 3、养护期：一级养护2年 4、其他：树棍井字桩，草绳绕干 | 株 | 2 |  |
| 25 | 栽植灌木 | 1、种类：木本绣球 2、地径：d7.1-8cm 3、冠幅：P201-250cm 4、养护期：一级养护1年 5、其他：树棍扁担桩，草绳绕干 | 株 | 4 |  |
| 26 | 栽植乔木 | 1、种类：紫薇 2、干径：G16.1-18cm 3、养护期：一级养护2年 4、其他：树棍扁担桩，草绳绕干 | 株 | 4 |  |
| 27 | 栽植乔木 | 1、种类：娜塔栎 2、胸径或干径：D16.1-18cm 3、养护期：一级养护2年 4、其他：树棍四脚井字桩，草绳绕干 | 株 | 4 |  |
| 28 | 栽植灌木 | 1、种类：素心腊梅 2、胸径或干径：H201-250cm，p201-250cm 3、养护期：一级养护2年 | 株 | 2 |  |
|  | 组合配景类 |  |  |  |  |
| 29 | 栽植乔木 | 1、种类：独杆树状月季 2、地径：6.1-8cm 3、养护期：一级养护2年 4、含支撑绕干 | 株 | 14 |  |
| 30 | 栽植灌木 | 1、种类：穗花牡荆 2、冠幅：P61-80cm 3、养护期：一级养护2年 4、其他：绿叶紫花 | 株 | 20 |  |
| 31 | 栽植灌木 | 1、种类：结香 2、冠幅：H71-80cm，P51-60cm 3、养护期：一级养护2年 | 株 | 20 |  |
| 32 | 栽植灌木 | 1、种类：结香 2、冠幅：H81-100cm，P61-70cm 3、养护期：一级养护2年 | 株 | 20 |  |
| 33 | 栽植灌木 | 1、种类：结香 2、冠幅：H101-130cm，P＞81cm 3、养护期：一级养护2年 | 株 | 20 |  |
| 34 | 栽植灌木 | 1、种类：丛生彩叶杞柳 2、高度：H61-80cm 3、养护期：一级养护2年 | 株 | 20 |  |
| 35 | 栽植灌木 | 1、种类：丛生南天竹 2、高度：H61-80cm 3、养护期：一级养护2年 | 株 | 20 |  |
| 36 | 栽植灌木 | 1、种类：塔型亮晶女贞 2、高度：H61-80cm 3、养护期：一级养护2年 | 株 | 20 |  |
| 37 | 栽植灌木 | 1、种类：塔型亮晶女贞 2、高度：H81-100cm 3、养护期：一级养护2年 | 株 | 20 |  |
| 38 | 栽植灌木 | 1、种类：黄金香柳 2、高度：H61-80cm 3、养护期：一级养护2年 | 株 | 20 |  |
| 39 | 栽植灌木 | 1、种类：喷雪花 2、高度：H51-60cm 3、养护期：一级养护2年 | 株 | 20 |  |
| 40 | 栽植灌木 | 1、种类：狐尾天门冬 2、高度：H61-80cm 3、养护期：一级养护2年 | 株 | 2 |  |
| 41 | 栽植灌木 | 1、种类：金边剑麻 2、高度：H51-60cm 3、养护期：一级养护2年 | 株 | 2 |  |
|  | 球类 |  |  |  |  |
| 42 | 栽植灌木 | 1、种类：红花继木球 2、冠幅：P81-100cm 3、养护期：一级养护2年 4、其他：独球,球型饱满紧实,不脱脚 | 株 | 10 |  |
| 43 | 栽植灌木 | 1、种类：茶梅球 2、冠幅：P81-100cm 3、养护期：一级养护2年 4、其他：独球,球型饱满紧实,不脱脚 | 株 | 10 |  |
| 44 | 栽植灌木 | 1、种类：毛鹃球 2、冠幅：P101-120cm 3、养护期：一级养护2年 4、其他：独球,球型饱满紧实,不脱脚 | 株 | 10 |  |
| 45 | 栽植灌木 | 1、种类：亮晶女贞球 2、冠幅：P101-120cm 3、养护期：一级养护2年 4、其他：独球,球型饱满紧实,不脱脚 | 株 | 10 |  |
| 46 | 栽植灌木 | 1、种类：红叶石楠球 2、冠幅：P181-200cm 3、养护期：一级养护2年 4、其他：独球,球型饱满紧实,不脱脚 | 株 | 10 |  |
| 47 | 栽植灌木 | 1、种类：红叶石楠球 2、冠幅：P151-180cm 3、养护期：一级养护2年 4、其他：独球,球型饱满紧实,不脱脚 | 株 | 10 |  |
| 48 | 栽植灌木 | 1、种类：金边黄杨球 2、冠幅：P121-150cm 3、养护期：一级养护2年 4、其他：独球,球型饱满紧实,不脱脚 | 株 | 10 |  |
| 49 | 栽植灌木 | 1、种类：瓜子黄杨球 2、冠幅：P101-120cm 3、养护期：一级养护2年 4、其他：独球,球型饱满紧实,不脱脚 | 株 | 10 |  |
| 50 | 栽植灌木 | 1、种类：瓜子黄杨球 2、冠幅：P121-150cm 3、养护期：一级养护2年 4、其他：独球,球型饱满紧实,不脱脚 | 株 | 10 |  |
| 51 | 栽植灌木 | 1、种类：大叶黄杨球 2、冠幅：P151-180cm 3、养护期：一级养护2年 4、其他：独球,球型饱满紧实,不脱脚 | 株 | 10 |  |
| 52 | 栽植灌木 | 1、种类：水果兰球 2、冠幅：P151-180cm 3、养护期：一级养护2年 4、其他：独球,球型饱满紧实,不脱脚 | 株 | 30 |  |
| 53 | 栽植灌木 | 1、种类：银姬小蜡球 2、冠幅：P151-180cm 3、养护期：一级养护2年 4、其他：独球,球型饱满紧实,不脱脚 | 株 | 30 |  |
| 54 | 栽植灌木 | 1、种类：矮蒲苇 2、高度：h100cm 3、冠幅：p100cm 4、养护期：一级养护2年 | 株 | 30 |  |
|  | 色块类 |  |  |  |  |
| 55 | 栽植色带 | 1、苗木、花卉种类：金森女贞 2、株高、冠径：P21-25cm 3、养护期：一级养护2年 4、其他：49/㎡ | m2 | 150 |  |
| 56 | 栽植色带 | 1、苗木、花卉种类：红叶石楠 2、株高、冠径：P25-30cm 3、养护期：一级养护2年 4、其他：36/㎡ | m2 | 150 |  |
| 57 | 栽植色带 | 1、苗木、花卉种类：红花继木 2、株高、冠径：P21-25cm 3、养护期：一级养护2年 4、其他：49/㎡ | m2 | 150 |  |
| 58 | 栽植色带 | 1、苗木、花卉种类：毛鹃 2、株高、冠径：P25-30cm 3、养护期：一级养护2年 4、其他：36/㎡ | m2 | 150 |  |
| 59 | 栽植色带 | 1、苗木、花卉种类：南天竹 2、株高、冠径：P31-40cm 3、养护期：一级养护2年 4、其他：25/㎡ | m2 | 150 |  |
| 60 | 栽植色带 | 1、苗木、花卉种类：火焰南天竹 2、株高、冠径：P15-20cm 3、养护期：一级养护2年 4、其他：36/㎡ | m2 | 150 |  |
| 61 | 栽植色带 | 1、苗木、花卉种类：瓜子黄杨 2、株高、冠径：P21-25cm 3、养护期：一级养护2年 4、其他：49/㎡ | m2 | 150 |  |
| 62 | 栽植色带 | 1、苗木、花卉种类：亮晶女贞 2、株高、冠径：P21-25cm 3、养护期：一级养护2年 4、其他：49/㎡ | m2 | 150 |  |
|  | 地被类 |  |  |  |  |
| 63 | 栽植色带 | 1、苗木、花卉种类：佛甲草 2、单位面积株数：满铺 3、养护期：一级养护2年 | m2 | 150 |  |
| 64 | 栽植色带 | 1、苗木、花卉种类：金叶石菖蒲 2、株高或蓬径：H15-20cm 3、单位面积株数：64/㎡ 4、养护期：一级养护2年 | m2 | 150 |  |
| 65 | 栽植色带 | 1、苗木、花卉种类：常绿鸢尾 2、株高或蓬径：P10-15cm 3、单位面积株数：64/㎡ 4、养护期：一级养护2年 | m2 | 150 |  |
| 66 | 栽植色带 | 1、苗木、花卉种类：大吴风草 2、株高或蓬径：P10-15cm 3、单位面积株数：49/㎡ 4、养护期：一级养护2年 | m2 | 150 |  |
| 67 | 栽植色带 | 1、苗木、花卉种类：花叶蔓长春 2、株高或蓬径：L41-60cm 3、单位面积株数：36/㎡ 4、养护期：一级养护2年 | m2 | 150 |  |
| 68 | 栽植色带 | 1、苗木、花卉种类：花叶络石 2、株高或蓬径：H15-20cm 3、单位面积株数：49/㎡ 4、养护期：一级养护2年 | m2 | 150 |  |
| 69 | 栽植色带 | 1、苗木、花卉种类：金鸡菊 2、株高或蓬径：P10-15cm 3、单位面积株数：64/㎡ 4、养护期：一级养护2年 | m2 | 150 |  |
| 70 | 栽植色带 | 1、苗木、花卉种类：金边麦冬 2、株高或蓬径：P10-15cm 3、单位面积株数：64/㎡ 4、养护期：一级养护2年 | m2 | 150 |  |
| 71 | 栽植色带 | 1、苗木、花卉种类：细叶萼距花 2、株高或蓬径：P15-20cm 3、单位面积株数：64/㎡ 4、养护期：一级养护2年 | m2 | 150 |  |
| 72 | 栽植色带 | 1、苗木、花卉种类：蓝花鼠尾草 2、株高或蓬径：P15-20cm 3、单位面积株数：49/㎡ 4、养护期：一级养护2年 | m2 | 150 |  |
| 73 | 栽植色带 | 1、苗木、花卉种类：百子莲 2、株高或蓬径：P15-20cm 3、单位面积株数：64/㎡ 4、养护期：一级养护2年 | m2 | 150 |  |
| 74 | 栽植色带 | 1、苗木、花卉种类：玉簪 2、株高或蓬径：P15-20cm 3、单位面积株数：49/㎡ 4、养护期：一级养护2年 | m2 | 150 |  |
| 75 | 栽植色带 | 1、苗木、花卉种类：矾根 2、株高或蓬径：P15-20cm 3、单位面积株数：64/㎡ 4、养护期：一级养护2年 | m2 | 150 |  |
| 76 | 栽植色带 | 1、苗木、花卉种类：银叶菊 2、株高或蓬径：P15-20cm 3、单位面积株数：64/㎡ 4、养护期：一级养护2年 | m2 | 150 |  |
| 77 | 栽植色带 | 1、苗木、花卉种类：金叶大花六道木 2、株高或蓬径：P15-20cm 3、单位面积株数：49/㎡ 4、养护期：一级养护1年 | m2 | 150 |  |
| 78 | 栽植色带 | 1、苗木、花卉种类：翠芦莉 2、株高或蓬径：P15-20cm 3、单位面积株数：49/㎡ 4、养护期：一级养护2年 | m2 | 150 |  |
| 79 | 栽植色带 | 1、苗木、花卉种类：八仙花 2、株高或蓬径：P20-25cm 3、单位面积株数：49/㎡ 4、养护期：一级养护2年 | m2 | 100 |  |
| 80 | 栽植色带 | 1、苗木、花卉种类：松果菊 2、株高或蓬径：P15-20cm 3、单位面积株数：64/㎡ 4、养护期：一级养护2年 | m2 | 80 |  |
| 81 | 栽植色带 | 1、苗木、花卉种类：紫娇花 2、株高或蓬径：P15-20cm 3、单位面积株数：64/㎡ 4、养护期：一级养护2年 | m2 | 150 |  |
| 82 | 栽植色带 | 1、苗木、花卉种类：芒草 2、株高或蓬径：H61-80cm 3、单位面积株数：9株/㎡ 4、养护期：一级养护2年 | m2 | 30 |  |
| 83 | 栽植色带 | 1、苗木、花卉种类：迷迭香 2、株高或蓬径：120#盆，H30cm 3、单位面积株数：49株/㎡ 4、养护期：一级养护2年 | m2 | 80 |  |
| 84 | 栽植色带 | 1、苗木、花卉种类：亮叶朱蕉 2、株高或蓬径：H30cm 3、单位面积株数：25株/㎡ 4、养护期：一级养护2年 | m2 | 40 |  |
|  | 草花类 |  |  |  |  |
| 85 | 栽植花卉 | 1、花卉种类：花境 2、株高或蓬径：P12-15cm 3、养护期：一级养护4个月 4、120#全营养土双色盆栽苗，81盆/㎡ 5、种植品种（4-5月种植）：四季海棠 | m2 | 1000 |  |
| 86 | 栽植花卉 | 1、花卉种类：花境 2、株高或蓬径：P12-15cm 3、养护期：一级养护4个月 4、120#全营养土双色盆栽苗，81盆/㎡ 5、种植品种（4-5月种植）：夏瑾 | m2 | 1500 |  |
| 87 | 栽植花卉 | 1、花卉种类：花境 2、养护期：一级养护4个月 3、120#全营养土双色盆栽苗，81盆/㎡ 4、种植品种（4-5月种植）：五色梅 | m2 | 1500 |  |
| 88 | 栽植花卉 | 1、花卉种类：花境 2、株高或蓬径：P12-15cm 3、养护期：一级养护4个月 4、120#全营养土双色盆栽苗，81盆/㎡ 5、种植品种（4-5月种植）：孔雀草 | m2 | 600 |  |
| 89 | 栽植花卉 | 1、花卉种类：花境 2、株高或蓬径：P12-15cm 3、养护期：一级养护4个月 4、120#全营养土双色盆栽苗，81盆/㎡ 5、种植品种（4-5月种植）：长春花 | m2 | 600 |  |
| 90 | 栽植花卉 | 1、花卉种类：花境 2、养护期：一级养护4个月 3、1加仑盆栽苗，64盆/㎡ 4、种植品种（4-5月种植）：无性系美女樱（粉花） | m2 | 800 |  |
| 91 | 栽植花卉 | 1、花卉种类：花境 2、养护期：一级养护4个月 3、1加仑盆栽苗，64盆/㎡ 4、种植品种（4-5月种植）：矮生柳叶马鞭草 | m2 | 400 |  |
| 92 | 栽植花卉 | 1、花卉种类：花境 2、养护期：一级养护4个月 3、1加仑盆栽苗，64盆/㎡ 4、种植品种（4-5月种植）：糖果万寿菊 | m2 | 1000 |  |
| 93 | 栽植花卉 | 1、花卉种类：花境 2、养护期：一级养护4个月 3、1加仑盆栽苗，64盆/㎡ 4、种植品种（4-5月种植）：超级凤仙 | m2 | 900 |  |
| 94 | 栽植花卉 | 1、花卉种类：花境 2、养护期：一级养护4个月 3、1加仑盆栽苗，64盆/㎡ 4、种植品种（4-5月种植）：四季樱草 | m2 | 900 |  |
| 95 | 栽植花卉 | 1、花卉种类：花境 2、株高或蓬径：P12-15cm 3、养护期：一级养护4个月 4、120#全营养土双色盆栽苗，81盆/㎡ 5、种植品种（8-9月种植）：五星花 | m2 | 1000 |  |
| 96 | 栽植花卉 | 1、花卉种类：花境 2、株高或蓬径：P12-15cm 3、养护期：一级养护4个月 4、120#全营养土双色盆栽苗，81盆/㎡ 5、种植品种（8-9月种植）：百日草 | m2 | 1500 |  |
| 97 | 栽植花卉 | 1、花卉种类：花境 2、株高或蓬径：P12-15cm 3、养护期：一级养护4个月 4、120#全营养土双色盆栽苗，81盆/㎡ 5、种植品种（8-9月种植）：太阳花 | m2 | 200 |  |
| 98 | 栽植花卉 | 1、花卉种类：花境 2、株高或蓬径：P12-15cm 3、养护期：一级养护4个月 4、120#全营养土双色盆栽苗，81盆/㎡ 5、种植品种（8-9月种植）：千日红 | m2 | 200 |  |
| 99 | 栽植花卉 | 1、花卉种类：花境 2、株高或蓬径：P12-15cm 3、养护期：一级养护4个月 4、120#全营养土双色盆栽苗，81盆/㎡ 5、种植品种（8-9月种植）：鸡冠花 | m2 | 900 |  |
| 100 | 栽植花卉 | 1、花卉种类：草花 2、株高或蓬径：P12-15cm 3、养护期：一级养护4个月 4、120#全营养土双色盆栽苗，81盆/㎡ 5、种植品种（8-9月种植）：矮牵牛 | m2 | 500 |  |
| 101 | 栽植花卉 | 1、花卉种类：草花 2、株高或蓬径：P12-15cm 3、养护期：一级养护4个月 4、120#全营养土双色盆栽苗，81盆/㎡ 5、种植品种（8-9月种植）：一串红 | m2 | 500 |  |
| 102 | 栽植花卉 | 1、花卉种类：花境 2、株高或蓬径：P12-15cm 3、养护期：一级养护4个月 4、1加仑盆栽苗，64盆/㎡ 5、种植品种（8-9月种植）：荷兰菊（蓝色） | m2 | 300 |  |
| 103 | 栽植花卉 | 1、花卉种类：花境 2、养护期：一级养护4个月 3、1加仑盆栽苗，64盆/㎡ 4、种植品种（8-9月种植）：马缨丹 | m2 | 700 |  |
| 104 | 栽植花卉 | 1、花卉种类：花境 2、养护期：一级养护4个月 3、120#盆栽苗，64盆/㎡ 4、种植品种（8-9月种植）：金叶番薯草 | m2 | 900 |  |
| 105 | 栽植花卉 | 1、花卉种类：花境 2、养护期：一级养护4个月 3、1加仑盆栽苗，64盆/㎡ 4、种植品种（8-9月种植）：F1代园艺繁星花（万花筒系列） | m2 | 600 |  |
| 106 | 栽植花卉 | 1、花卉种类：花境 2、养护期：一级养护4个月 3、1加仑盆栽苗，64盆/㎡ 4、种植品种（8-9月种植）：萨丽芳鼠尾草 | m2 | 1000 |  |
| 107 | 栽植花卉 | 1、花卉种类：花境 2、养护期：一级养护4个月 3、2加仑盆栽苗，49盆/㎡ 4、种植品种（8-9月种植）：姬小菊 | m2 | 200 |  |
| 108 | 栽植花卉 | 1、花卉种类：花境 2、养护期：一级养护4个月 3、180#盆栽苗，49盆/㎡ 4、种植品种（8-9月种植）：彩叶草（红色、绿色、金边等） | m2 | 700 |  |
| 109 | 栽植花卉 | 1、花卉种类：花境 2、株高或蓬径：P12-15cm 3、养护期：一级养护4个月 4、120#全营养土双色盆栽苗，81盆/㎡ 5、种植品种（12-1月种植）：石竹 | m2 | 1700 |  |
| 110 | 栽植花卉 | 1、花卉种类：花境 2、株高或蓬径：P12-15cm 3、养护期：一级养护4个月 4、120#全营养土双色盆栽苗，81盆/㎡ 5、种植品种（12-1月种植）：角堇 | m2 | 1500 |  |
| 111 | 栽植花卉 | 1、花卉种类：花境 2、株高或蓬径：P12-15cm 3、养护期：一级养护4个月 4、120#全营养土双色盆栽苗，81盆/㎡ 5、种植品种（12-1月种植）：三色堇 | m2 | 1500 |  |
| 112 | 栽植花卉 | 1、花卉种类：花境 2、株高或蓬径：P12-15cm 3、养护期：一级养护4个月 4、120#全营养土双色盆栽苗，81盆/㎡ 5、种植品种（12-1月种植）：紫罗兰 | m2 | 1500 |  |
| 113 | 栽植花卉 | 1、花卉种类：花境 2、株高或蓬径：P12-15cm 3、养护期：一级养护4个月 4、120#全营养土双色盆栽苗，81盆/㎡ 5、种植品种（12-1月种植）：甘蓝 | m2 | 1500 |  |
| 114 | 栽植花卉 | 1、花卉种类：花境 2、养护期：一级养护4个月 3、120#全营养土双色盆栽苗，100盆/㎡ 4、种植品种（12-1月种植）：德国报春花 | m2 | 1050 |  |
| 115 | 栽植花卉 | 1、花卉种类：花境 2、养护期：一级养护4个月 3、1加仑盆，64盆/㎡ 4、种植品种（12-1月种植）：高杆紫罗兰 | m2 | 200 |  |
| 116 | 栽植花卉 | 1、花卉种类：花境 2、养护期：一级养护4个月 3、120#盆栽5苗，100盆/㎡ 4、种植品种（12-1月种植）：果汁冰糕系列角堇（渐紫） | m2 | 200 |  |
| 117 | 栽植花卉 | 1、花卉种类：花境 2、养护期：一级养护4个月 3、360#盆栽苗，16盆/㎡ 4、种植品种（12-1月种植）：比利时杜鹃（红花） | m2 | 50 |  |
|  | 其他类 |  |  |  |  |
| 118 | 铺种草皮 | 1、草皮种类：麦冬 2、铺种方式：H10-15cm，81株/㎡ 3、养护期：一级养护2年 4、含绿化地平整费用 | m2 | 300 |  |
| 119 | 铺种草皮 | 1、草皮种类：果岭草+黑麦草 2、铺种方式：满铺 3、养护期：一级养护2年 4、含绿化地平整费用 | m2 | 4000 |  |
| 120 | 黄砂垫层 | 1、部位：草坪下 2、黄砂 3、回填厚度：3cm | m3 | 63 |  |
| 121 | 点风景石 | 1、河滩石，安置到位 | t | 4 |  |
| 122 | 点风景石 | 1、千层石，安置到位 | t | 4 |  |
| 123 | 点风景石 | 1、黄蜡石，安置到位 | t | 4 |  |
| 124 | 砾石铺设 | 1、5cm砾石铺设，粒径10mm，下面铺无纺布 | m2 | 38 |  |
| 125 | 松鳞木趣 | 1、松鳞木趣 2、隔根带修边 | m2 | 100 |  |
| 126 | 清表 | 1、含有砖瓦石块的杂土、灌木丛、树根、生活垃圾、建筑垃圾等 2、其他：垃圾清理、归堆、场内挖机翻土甩方至便道堆放、装车、外运至消纳点处置，运距30公里。 | m3 | 500 |  |
| 127 | 整理绿化用地 | 1、找平找坡要求：土壤粒径<3cm，满足绿化种植，压实土翻松，绿化地整理 2、清理现场原有地被、垃圾及杂草等杂物 3、不含麦冬及草坪的平整费用 4、清单工程量为2年草花种植数量，整地两次 | m2 | 8688 |  |
| 128 | 种植土回（换）填 | 1、回填土质要求：种植土，符合植物生长需要的腐殖土等 2、按设计要求起坡造型 | m3 | 3896.4 |  |
| 129 | 营养土 | 1、回填土质要求：营养土 2、回填厚度：5cm | m3 | 649.4 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |

注：投标人所投分项单价及分项合价均不得超过最高限价（投标限价招标文件发布时提供），否则按无效投标处理。

1、 本项目合同为固定综合单价合同。投标人所报综合单价应包括完成一个清单项目所需的人工、材料费、机械使用费、管理费、利润、措施费、其他项目费、税金等一切费用，并考虑采购期间各类材料的市场风险和国家政策性调整风险等一切因素，计入投标报价中。（清单特征未描述但为完成本清单项必需的工作内容产生的费用也应包含在综合单价中。）

- 2、本项目设最高限价，投标供应商的总价及每项投标清单综合单价均不得高于相应招标控制价清单综合单价，否则将被视为无效响应文件。注：本文的综合单价均指全费用综合单价。

- 3、工程量为暂定数量，仅作为各投标供应商投标报价使用，价格为综合单价，具体数量按实结算。合同履行期间如有变更，报价中有综合单价的按已有的综合单价执行；若变更的未在工程量清单中列出或采购人指令或经采购人同意的变更引起新的工程量清单项目，报价中无综合单价，其相应的综合单价由供应商提出，经审计审核确认后作为结算依据。决算审计以财政审计为准。

4、服务期：本次招标的服务期限为2年，在此期限内成交供应商须按合同规定向采购人提供上述服务，中标后的中标单价不再调整。

5、付款方式：每年支付一次，具体方式如下：成交供应商每季度上报上季度的结算资料（含工作量汇总单、汇总价格、作业照片等），采购人按流程送审，按审定价每年支付一次费用。款项支付时间以甲方财政所支付时间为准。

6、供应商做到安全文明施工，不扰民、不妨碍交通管理，合同期间零安全事故，一旦发生安全事故，一切责任由该供应商承担。

7、成交供应商须服从采购人的指挥、调度等其他工作。

四、合同书（格式）

甲方（采购人）：

乙方（中标供应商）：

- 政府采购编号：

- 采购内容：

- 中标总金额：人民币（大写）                   ；人民币（小写）

- 质量及验收标准：

- 服务期：

- 货款支付步骤和办法：

- 违约责任：

- 解决争议的方式：

- 其他事项：

- 合同不可分割部分：

招标文件、响应文件、合同条款及中标通知书，供方在采购、评标过程中所作其它有关承诺、声明、书面澄清等均为合同不可分割的部分，与主合同具有同等法律效力。

- 合同备案：

合同一式柒份，甲乙双方各执叁份，见证方执壹份。

- 合同生效：

本合同由甲乙双方签字、盖章，并经江苏翔顺工程管理咨询有限公司见证后生效。

甲方（采购人）：（盖章）                     乙方（中标供应商）：（盖章）

法定（授权）代表人：                           法定（授权）代表人：

年   月    日                                  年   月     日

供方户名：

供方开户银行：

供方账号：

见证方： （盖章）

五、合同条款

甲方（采购人）：

乙方（中标供应商）：

甲、乙双方就东亭辖区2025-2026年园艺绿化景观服务采购项目的有关事宜，在平等互利的基础上，经双方协商达成如下协议，以资双方共同遵守。

一、合同内容：

1、乙方负责完成甲方的东亭辖区2025-2026年园艺绿化景观服务采购项目。

2、下列文件为本合同不可分割部分：

①中标通知书；

②乙方的投标文件；

③招标文件；

④乙方在开标过程中所作的其他承诺、声明、书面澄清等。

二、中标总金额：人民币（大写）               ；人民币（小写）

三、服务期限：2年，自     年    月     日至      年    月    日止。

四：服务地点：无锡市锡山区东亭街道。

五、合同价款及调整

1、本合同采用固定单价合同，全费用综合单价包干，综合单价应包括完成一个清单项目所需的人工费、材料费、机械使用费、管理费、利润、措施费、其他项目费、税金等一切费用，并考虑采购期间各类材料的市场风险和国家政策性调整风险等一切因素，计入综合单价中（清单特征未描述但为完成本清单项必需的工作内容产生的费用也应包含在综合单价中），除合同另有规定外，合同单价一概不予调整。

2、因项目的不确定性，工程数量难以计算准确，清单中的工程量为暂定数量，价格为综合单价，具体数量按实结算。合同履行期间如有变更，报价中有综合单价的按已有的综合单价执行；若变更的未在工程量清单中列出或甲方指令或经甲方同意的变更引起新的工程量清单项目，报价中无综合单价，其相应的综合单价由乙方提出，经审计审核确认后作为结算依据。决算审计以财政审计为准。

3、合同结算费用以财政审计为准。

4、合同价款双方另有约定或发生下列情况之一的可做调整。

（1）甲方确认的工程量增减；

（2）合同约定的其他增减或调整。

乙方应在上述情况发生后7天内，将调整的原因、金额以书面形式通知甲方，甲方审查批准后作为结算依据。

六、合同款支付

每年支付一次，具体方式如下：乙方每季度上报上季度的结算资料（含工作量汇总单、汇总价格、作业照片等），甲方按流程送审，按审定价每年支付一次费用。款项支付时间以甲方财政所支付时间为准。

七、项目负责人

1、姓名：______________________    职务： _____________

2、对项目负责人的管理

投标人在投标文件中承诺的拟投入本项目的项目负责人确保中标后在甲方规定的时间进场开展本项目。未征得甲方同意，乙方不得擅自更换项目负责人，但甲方有权根据项目实施情况要求乙方更换项目负责人，对此，乙方不得拒绝。

八、乙方工作

1、乙方应严格按招标文件《项目要求和有关说明》中规定的技术要求进行施工，并全程接受甲方监督，项目质量按项目要求和有关说明中相关规范进行验收。每月乙方汇总当月工作量，并报监理单位、跟踪审计单位核实，再报至管理部门。

2、为确保项目质量，乙方应及时向甲方或其代表提供项目进度计划及相应的进度统计报表和报告。乙方应与交警、路政、地方政府等部门协调、取得相关手续后方可进入施工现场，所有协调工作由乙方自行完成。

3、乙方须配备专门的人员、车辆和设备。

4、施工中用水、用电、机具、材料等皆由乙方负责，乙方应妥善处理施工中留下的杂物，不得造成二次污染，不得影响路容路貌，费用已含在合同价款内。

5、如甲方认为必要，乙方应为甲方有关人员提供必要之交通工具，用于质量检查与验收。

6、在合同执行期间，甲方发出的任何书面通知，若乙方未在一周内以书面形式提出反对意见，则视为乙方同意该通知，并作为本合同的一部分。

7、乙方应服从甲方或其代表的现场管理，并接受甲方的监督、检查和验收。乙方应采取切实可行的措施，确保按期完成甲方委托的施工任务，并保证达到甲方要求的项目质量等级。

8、合同履行期内，乙方应在锡山区配备固定的办公场所及稳定的人员、设备。

9、所有的原材料及施工自检资料应及时存档，报验资料和计量资料及时报甲方审核。

10、严格遵守安全生产的有关规定，严格按照安全标准施工，采取必要的安全防护措施并对施工人员进行安全生产教育和管理；健全组织制度，指定主要领导负责安全工作，确保作业人员和车辆、设备的安全。

11、乙方应严格遵守交通法规和各项安全生产相关规定，因操作不当造成人员、车辆、设备损失的由乙方自行承担。

12、乙方作业前应按规定办理相关手续，并服从交警、路政部门的管理；作业人员严禁随意穿越车道；在作业区的车辆和设备应按要求设置安全标志，并开启黄色警示灯和双跳灯；运输车辆进出作业区应遵守现场管理人员指挥，严禁私自开启中央分隔带开口调头；白天滞留在公路上的作业设备应整齐地停放在紧急停车带内，不得侵占行车道，并按规定设置相应的警示和隔离标志。

13、乙方在施工过程中发生的任何交通、生产事故造成财产损失或人员伤亡的，以及与其他第三方发生的任何纠纷或事故，甲方概不承担任何责任和费用。

14、乙方应在整个施工期间对其为本合同工作的乙方人员投保意外伤害险；乙方还应为其为完成本合同的设备、车辆购买财产保险，其投保金额应足以现场重置。办理保险的一切费用均由乙方承担，并已包括在本合同工程量清单价及总价中。甲方不单独支付。

15、乙方按照甲方要求购买公众责任险，相关费用包含在总费用内，不再另行结算。

16、遵守《江苏省公路条例》等有关规定，服从交警、路政部门的管理；遵守地方政府和有关部门对施工场地交通和施工噪音等管理规定，否则将承担由此造成的有权部门的处罚。

17、乙方负责施工现场的环境保护工作，保证施工现场环境符合有关规定，加强对作业人员的环境保护意识教育。施工及生活垃圾必须妥善处理，不得抛洒在公路用地界内。在施工中应加强设备和材料的管理，不得抛、洒、滴、漏污染路面，否则甲方或其代表有权对乙方进行经济处罚，按实际污染面积收取每平方米100元罚金。

18、作业期间，乙方应严格遵守交通法规，严格执行安全和文明施工，做好各项安全防范工作，因乙方操作不当或者未遵守交通规则等导致事故的，责任由乙方承担。

19、接受甲方及相关部门监督，并配合甲方进行综合考评。

20、双方约定乙方应做的其他工作。

- 九、检查和返工

乙方应认真按照标准、规范的要求接受甲方及其委派人员的检查检验，并为检查检验提供便利条件，发现由于乙方原因引起的质量问题，甲方有权要求乙方返工直至达到合同约定的质量标准。乙方承担责任和发生的费用，赔偿甲方因质量问题遭受的有关损失。

十、质量控制

1、乙方应严格按照招标文件《项目要求和有关说明》中质量要求等有关技术规范、规定及甲方下发的工作要求组织实施，加强质量全过程控制。

2、甲方按照招标文件《项目要求和有关说明》中质量要求等规范和规定，对乙方的工作质量进行定期或不定期的监督检查，对于存在问题，由乙方限期整改，整改情况作为进度款支付依据。

3、对合同实施过程的争议，双方友好协商解决，如无法达成一致，则向锡山区人民法院诉讼提起解决，诉讼费用及因此造成的损失，由败诉方承担。

十一、材料设备供应

在合同执行期间，甲方对用于本项目的材料采购规定如下：

1、本项目所需的施工设备（含试验和自检测量等设备）、器材、材料均由乙方负责提供、包括采购、验收、运输和保管，并按合同计划及时运到现场，费用已包含在合同价款中。

2、乙方不得使用不合格材料，施工工艺须保证项目质量。如甲方发现材料或工艺不合格，立即出具指令，乙方应按照甲方的指令立即更换、更改，由此造成的损失由乙方承担。

十二、履约担保

1、本项目是/否向采购人缴纳履约担保：是

履约担保金额：中标合同总金额5%

履约担保缴纳时间： 合同签订前

缴纳形式： 支票、 汇票、 本票、 保函等非现金形式缴纳或提交

履约担保退付时间： 本项目合同期满后30天内退还  ，退付办法：不计利息。

2、除另有规定外，如出现以下情况，甲方将全部或部分没收乙方的履约担保；

①中标后，在合同履行过程中，乙方擅自撤换本合同项目负责人和技术负责人；

②合同签署后，乙方承诺的设备不能全部到场，或到场后未经甲方同意中途撤出；

③合同履行过程中，乙方擅自撕毁合同、撤离现场、中止施工；

④合同履行过程中，乙方确实不能履行本合同的各项责任和义务，致使工期严重滞后，项目质量无法达标，且拒不执行甲方为此而签发的指令，不能限期整改，已经或将要对建设造成巨大损失，最终经甲方批准，终止合同，并限期撤离工地；

3、逾期退还履约保证金的违约责任：承担履约保证金金额千分之二/天的违约金。

十三、书面通知

凡根据合同规定，由甲方、乙方发出的或送达的任何通知、指示、建议、意见、决定及申请等均以书面形式，并应作出相应解释，且不应被无故扣发或贻误。

十四、临时工程和临时设施

除另有规定外，为完成本合同所需的临时工程及设施，均应由乙方按照承包项目的实际情况自行负责设计、备料和建设。

十五、施工和管理

乙方的施工机械和车辆应服从当地有关部门的管理，并按照有关要求安全行驶，服从检验和交纳各种相应费用等。乙方承担应交纳的各项规费、附加费用。

十六、工程数量

工程量清单所列工程数量为估算量，除另有规定外，甲乙双方签认的已完成合格的工程量作为最终支付结算的工程数量。

十七、项目进度和工期控制

1、乙方需编制详细的施工组织和进度计划，报甲方审查批准后实施。

2、乙方应合理安排工作进度计划，并及时向甲方递交各项工作的月、季度计划进度表。

3、为保证项目质量和进度，甲方有权审核并评议乙方递交的计划。这些审核和评议，不能免除乙方根据合同规定所担负的任何责任和义务。

十八、合同变更和终止

1、甲方代表有权指示乙方进行下述工作：

①增加或减少清单工程量；

②取消清单中的任何一项工作（但被取消的工作由甲方或其他乙方实施的除外） ；

③改变工程的标高、基线、位置和尺寸；

④实施竣工所必需的附加工作；

⑤改变施工顺序或时间安排。

上述变更不应以任何方式使合同作废或失效。

2、所有变更，报价中有综合单价的按已有的综合单价执行；报价中无综合单价，其相应的综合单价由乙方提出，经审计审核确认后作为结算依据。决算审计以财政审计为准。

3 、合同终止

合同履行过程中发生下列情形的，甲方有权变更、中止或终止合同，乙方应当予以配合，但甲方应当在发生相应情形后及时通知乙方，并组织双方协商确定解决方案，甲方应当按约支付乙方已经完成的服务对应的合同价款，并补偿因合同变更、中止或终止而引发的乙方直接损失：

（1）甲方内部工作安排、计划调整等自身原因；

（2）中央、省、市、区级政策变动，以及规划、计划调整等外部原因；

（3）其他甲方原因。

本合同对合同变更、中止或终止合同有其他特殊约定的，按该特殊约定执行。

十九、考核

1、养护质量标准参照合同约定的质量标准（《江苏省城市园林绿化养护管理规范及分级标准》一级）。因乙方原因养护质量达不到约定的质量标准，乙方承担违约责任。

2、乙方养护期间的花草保存率低于要求的，必须在适合的季节及时补植同品种、同规格的苗木，并确保成活。若乙方未按规定补植，甲方有权将发生的苗木费及补植费从乙方养护费中扣除。

3、乙方应认真按照项目要求和有关说明中的养护标准进行养护，随时接受甲方的检查和考核，为检查和考核提供便利条件。养护期内除天灾原因，因乙方养护不当造成绿植、花卉等死亡的，由乙方负责补种，费用不再另外结算。

二十、防护

1、乙方严格按照安全标准养护、施工，保护项目周围建筑物和居民的安全，采取必要的防护和安全措施。合同履行过程中，乙方雇员或其他第三人发生人身损害、工伤或损失的，均应由乙方承担一切责任与费用。

2、乙方应采取一切合理的措施保护现场及附近环境，避免由施工引起的污染、噪声和其他对公众造成的人身或财物方面的损害。

3、施工期间，乙方应保持现场整洁，并做到完工清场。

二十一、安全文明施工

1、乙方必须按有关规定，采取严格的安全防护措施，承担因安全措施不力造成的责任和损失。非乙方责任造成的伤亡事故，由责任方承担责任和有关费用。

2、发生重大伤亡事故，乙方应按有关规定立即上报有关部门并通知甲方，同时向政府有关执法部门报告，要求处理。甲方为抢救提供可能的协助，发生的费用由事故责任方承担。

3、乙方在特种设备、高危作业施工时，应编制安全施工预案，采取安全保护措施，经甲方批准后实施。费用由乙方承担。

4、相关作业人员必须购买相关保险（在项目总体开工报告时提供相关证明，否则认为该单位不具备施工作业条件，并无条件取消合同）。

二十二、环境保护

养护工作中不得损坏和污染公路有关设施，否则应照价赔偿；工作结束后，及时清理废弃物，不得污染环境。相关费用由乙方承担。

二十三、竣工清场

单次施工结束后，乙方应及时清场以保障道路正常使用。

二十四、违约

1、未经甲方同意，乙方不得拖延作业时间（不可抗力除外）。乙方如未在甲方规定的时间内完成工作，甲方将在当月对乙方提出书面警告，并扣除不超过该月决算金额的5％作为惩罚。如乙方累计三次被甲方书面警告，视为乙方违约，本合同将自行终止。如因乙方工作不善，导致甲方在相关检查评比中被扣分或通报批评，则视为乙方违约，甲方每被检查组扣1分或每被通报批评一次，甲方有权扣除乙方本月度实际结算金额的3％作为罚款。

2、甲方将按照招标文件《项目要求和有关说明》中质量要求及其他相关规范所规定的标准要求对乙方的工作进行现场监督和质量验收，并对其质量进行不定期的检验鉴定，如不符要求承包方应立即重修或返工，且修复时限不得超出甲方规定时间。

3、在施工过程中，因承包方管理不善而造成的任何形式的纠纷或事故，均由乙方自行处理，一切责任和赔偿由乙方承担，甲方概不承担任何责任。

二十五、不可抗力

1、当事人一方因不可抗力不能履行合同的，应及时通知对方，并应当积极采取措施以减轻或消除可能给对方造成的损失，并应当在事件结束后7天内提供有力证明。

2、因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部（由双方协商确定）免除责任，但法律另有规定的除外。当事人迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

3、因不可抗力使合同不能如期履行时，由双方协商确定是否延期履行或终止本合同。

二十六、税金和保险

1、政府根据现行税法和有关部门现行规定就本合同项下向乙方征收的所有税金及其它应交纳的所有费用，均由乙方摊入各清单项目的单价中，不另报价。

2、根据国家规定，甲方要求乙方参加人身意外伤害及装备等保险，所有保险费用均应包含在所报清单的单价及总价中。

二十七、争议解决

1、双方发生合同纠纷时，应尽量协商解决，协商不成时，可向锡山区人民法院诉讼解决，诉讼费用由败诉方承担。

2、本合同条款未尽事宜，合同双方应参照《中华人民共和国民法典》执行。

二十八、合同生效与终止

1、本合同自双方签字、盖章并经江苏翔顺工程管理咨询有限公司见证后生效。在项目审计完成、甲方支付完毕、乙方将工程交付甲方后，合同即告终止。

2、本合同条款份数同合同书份数。

二十九、项目监理

1、甲方有权自行委托相关单位监理本项目的实施，乙方应服从监理单位的管理。

2、乙方在各项工作施工前，应及时通知并配合监理、审计人员对项目施工数量、质量的监督、检查，否则造成的一切后果由乙方承担。

六、附件

附件一：评分标准（100分）

比较与评价采用综合评分法（计分均保留2位小数）。

具体评分标准如下：

- 评分项目及总分（总分100分）

- 1、投标报价                                       20分

2、供应商综合评价                                 20分

3、服务方案                                       60分

（二）各项目评分标准

1、投标报价（20分）

采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×价格权值×100。

# 价格扣除：本项目专门面向中小微企业，不再进行价格扣除。

# 异常低价投标（响应）审查的情形和具体要求，包括：

# （一）评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

# 1.投标（响应）报价低于采购项目预算50%的，即投标（响应）报价＜采购项目预算×50%；

# 2.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价＜采购项目最高限价×45%；

# 3.评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

# （二）启动异常低价投标（响应）审查后，评审委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

2、供应商综合情况（20分）

1）企业业绩（3分）

供应商自2022年1月1日以来，承担过类似项目的，有1个得1分，本项最高得3分。【业绩时间以合同签订时间为准，投标时提供合同和中标通知书，上述资料原件扫描件上传至投标系统中，不提供或提供不符合要求不得分】

2）荣誉(2分)

供应商承担的项目自2022年1月1日以来获得过市级(含)以上相关行政主管部门颁发的荣誉的，有一项得1分，最高得2分。【需提供获奖证书等证明材料原件扫描件并盖章放入投标文件中，时间以发证或发文日期为准，发证、发文时间不一致的，以发文时间为准，不提供或提供不符合要求的不得分】

3）拟投入本项目人员（11分）

①项目负责人具备园林绿化相关专业正高级职称的得2分，园林绿化相关专业高级职称的得1分，园林绿化相关专业中级职称的得0.5分，本项最高得2分。【注：职称证书原件扫描件上传至投标系统中】

②拟投入本项目的项目组人员（除项目负责人外）不得少于6人，技术负责人、施工员、质量员、安全员、资料员、材料员配备齐全的得基本分1分；技术负责人具备园林绿化相关专业高级及以上职称的得2分，具有园林绿化相关专业中级职称的得1分；其他项目组人员（项目负责人、技术负责人除外）具备园林绿化相关专业中级及以上职称，每1人加1分，最高得2分；本项最高得5分【注：职称证书原件扫描件上传至投标系统中】

③除上述人员外，项目拟投入绿化技术工人（绿化技术工人指绿化工、花卉工、园艺工、植保工、盆景工等绿化工种）不少于5人且均具备中级工或以上能力和水平的得基本分1分；绿化技术工人中具备高级工或以上能力和水平的，每1人加0.5分，最高得1分；本项最高得2分。【注：相关证书原件扫描件上传至投标系统中】

④除上述人员外，投标人配备有害生物防治员的得1分，本项最高得1分。【提供有害生物防治员证书扫描件上传至投标系统中】

⑤拟投入项目人员学历：项目负责人具备本科及以上学历，其他人员（技术负责人、施工员、质量员、安全员、资料员、材料员）具备大专及以上学历，满足上述要求得1分。（注：学历证书原件扫描件上传到投标系统中）

【注：提供以上人员相关证书、与投标供应商企业签订的劳动合同和由社保机构出具的供应商为其缴纳的近三个月（不含开标当月）中任意一个月缴费证明原件扫描件并加盖电子公章上传至投标文件中，不提供或提供不全不得分。如职称证书未显示专业，还需提供毕业证书或职称评审表加盖电子公章上传至投标文件中，不提供不得分。】

4）车辆、机械设备配置（4分）

在满足采购需求（项目要求和有关说明）的基础上，投标供应商增加配备以下车辆、机械设备的：

①增加一辆高空修剪作业车(作业高度达10米及以上且折臂可360度旋转)得1分，最高得1分；

②增加一辆吊车得1分，最高得1分；

③增加一辆水车（核定载质量≥10吨）得1分，最高得1分；

④增加一辆多功能抑尘车（核定载质量不小于7吨，静风水平有效射程不小于50米）得1分，最高得1分。

注：以上车辆机械设备自有、租赁或者承诺中标后配备均可得分。

①若为自有车辆，提供自有车辆购置发票、行驶证、含车牌的车辆实景图片（正面、两侧、尾部照片）；若为自有机械、设备，提供购置发票、实景图片（正面、两侧、尾部照片）；

②若为租赁车辆、机械设备，除按“自有”要求提供证明材料外，还需提供租赁合同（租赁期必须包含合同履行期）、租赁发票；

③若承诺中标后配备，提供承诺书，承诺书格式及内容自拟；

④以上资料提供原件扫描件放入响应文件内。未提供或提供不符合要求的不得分。

3、服务方案（60分，本项为暗标，供应商应按招标文件规定的暗标编制要求编制，否则将作为无效投标）

1）总体概述（8分）

①项目组织总体设想（4分）

②方案针对性及项目段划分（4分）

投标供应商针对上述每条内容进行阐述，要求阐述内容完整合理、可行性强、不存在瑕疵的该条得4分；存在1处瑕疵的该条得2分；存在2处瑕疵的该条得1分；未提供方案或不满足项目需求书要求或内容存在3处及以上瑕疵的该条得0分；本项最高得8分。

2）项目季度布置进度计划及保证措施（8分）

- ①项目季度布置进度计划（4分）

- ②进度计划保证措施（4分）

投标供应商针对上述每条内容进行阐述，要求阐述内容完整合理、可行性强、不存在瑕疵的该条得4分；存在1处瑕疵的该条得2分；存在2处瑕疵的该条得1分；未提供方案或不满足项目需求书要求或内容存在3处及以上瑕疵的该条得0分；本项最高得8分。

3）项目季度布置的方案和质量保证措施（8分）

- ①项目季度布置方案（4分）

- ②质量保证措施（4分）

- 投标供应商针对上述每条内容进行阐述，要求阐述内容完整合理、可行性强、不存在瑕疵的该条得4分；存在1处瑕疵的该条得2分；存在2处瑕疵的该条得1分；未提供方案或不满足项目需求书要求或内容存在3处及以上瑕疵的该条得0分；本项最高得8分。

4）交通安全组织及保障措施（7分）：

- ①交通安全组织方案（3.5分）

- ②组织方案保证措施3.5分）

- 投标供应商针对上述每条内容进行阐述，要求阐述内容完整合理、可行性强、不存在瑕疵的该条得3.5分；存在1处瑕疵的该条得2分；存在2处瑕疵的该条得1分；未提供方案或不满足项目需求书要求或内容存在3处及以上瑕疵的该条得0分；本项最高得7分。

5）安全文明施工及环境保护措施（7分）：

- ①扬尘保护措施（3.5分）

- ②工程车辆滴洒抛漏管理措施等（3.5分）

- 投标供应商针对上述每条内容进行阐述，要求阐述内容完整合理、可行性强、不存在瑕疵的该条得3.5分；存在1处瑕疵的该条得2分；存在2处瑕疵的该条得1分；未提供方案或不满足项目需求书要求或内容存在3处及以上瑕疵的该条得0分；本项最高得7分。

6）劳动力、机械设备和材料投入计划（7分）：

- ①劳动力、机械设备投入计划（3.5分）

- ②材料投入计划（3.5分）

- 投标供应商针对上述每条内容进行阐述，要求阐述内容完整合理、可行性强、不存在瑕疵的该条得3.5分；存在1处瑕疵的该条得2分；存在2处瑕疵的该条得1分；未提供方案或不满足项目需求书要求或内容存在3处及以上瑕疵的该条得0分；本项最高得7分。

7）日常巡查养护方案（8分）：

- ①日常巡查方案（4分）

- ②日常养护方案（4分）。

投标供应商针对上述每条内容进行阐述，要求阐述内容完整合理、可行性强、不存在瑕疵的该条得4分；存在1处瑕疵的该条得2分；存在2处瑕疵的该条得1分；未提供方案或不满足项目需求书要求或内容存在3处及以上瑕疵的该条得0分；本项最高得8分。

8）应急抢修服务响应时间及措施（7分）：

- ①针对季节布置期间、布置现场突发事件制定响应时间（3.5分）

- ②针对季节布置期间、布置现场突发事件制定应急预案（3.5分）。

投标供应商针对上述每条内容进行阐述，要求阐述内容完整合理、可行性强、不存在瑕疵的该条得3.5分；存在1处瑕疵的该条得2分；存在2处瑕疵的该条得1分；未提供方案或不满足项目需求书要求或内容存在3处及以上瑕疵的该条得0分；本项最高得7分。

注：以上所称“瑕疵”是指：①内容缺项、不完整或缺少关键点；②非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；③对同一问题前后表述矛盾；④存在逻辑漏洞和科学原理或常识错误；⑤不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形。

中标供应商在中标后七个工作日内将中标项目涉及的人员、机械作业车辆、禁区通行许可证备好，在采购人指定地点接受采购人验收，如检查核验不通过，采购人有权取消中标单位的中标资格，一切损失由中标供应商负责。核验通过后签订合同。

附件二：投标文件格式

投

标

文

件

采购项目编号：JSZC-320205-XSGC-G2025-0039

采购项目名称：东亭辖区2025-2026年园艺绿化景观服务采购项目

供应商：

年  月  日

# （一）投标函（格式）：

投  标  函

致江苏翔顺工程管理咨询有限公司：

我方收到贵方编号         招标文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加此次项目的投标。

- 我方愿意按照招标文件的一切要求，提供本项目的投标，投标总价见《开标一览表》。

- 我方愿意提供江苏翔顺工程管理咨询有限公司在招标文件中要求的文件、资料。

- 我方同意按招标文件中的规定，本投标文件投标的有效期限为从提交投标文件的截止之日起算90日历天。

- 如果我方的投标文件被接受，我方将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量，完成交货任务。

- 我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》，并按照《中华人民共和国民法典》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和合同条款履行自己的全部责任。

- 我方认可并遵守招标文件的所有规定，放弃对招标文件提出质疑的权利。

- 如我方在投标截止期后撤回投标及中标后拒绝遵守投标承诺或拒绝在规定的时间内与采购人签订合同，则接受政府采购监督管理部门的处理。

- 我方绝不提供虚假材料谋取中标、绝不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、绝不与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通、绝不向采购人、采购代理机构工作人员和评委进行商业贿赂、绝不在采购过程中与采购人进行协商谈判、绝不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

- 我方愿意向贵方提供任何与本项报价有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方做出的一切承诺的证明材料。

- 我方与其他供应商不存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系。

- 我方不存在为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

- 我方为本项目作出的报价不低于我单位的成本价，不恶意低价谋取中标；对本项目的报价负责，中标后将严格按照本项目招标文件需求、签署的采购合同及我单位在投标中所作的全部承诺履行。我单位清楚，若我单位以“报价太低而无法履约”为理由放弃本项目中标资格时，且愿意接受主管部门的处理处罚。若我单位中标本项目，我单位的报价明显低于其他供应商的报价时，我单位清楚，本项目将成为重点监管、重点验收项目，我单位将按时保质保量完成，并全力配合有关监管、验收工作；若我单位未按上述要求履约，我单位愿意接受主管部门的处理处罚。

- 我方绝不非法转包、分包。

- 我方已认真核实了投标文件的全部内容，所有资料均为真实资料。我公司对投标文件中全部投标资料的真实性负责，如被证实我公司的投标文件中存在虚假资料的，则视为我单位隐瞒真实情况、提供虚假资料，我单位愿意接受主管部门做出的行政处罚。

以上条款，如有违反，我方愿依照国家相关法律处理，并承担由此给采购人带来的损失。

供应商（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

电话：                              传真：

通讯地址：                          邮编：

# （二）（供应商）关于资格的声明函（格式）：

关于资格的声明函

政府采购编号：

日期：

江苏翔顺工程管理咨询有限公司：

我公司（单位）愿针对本次东亭辖区2025-2026年园艺绿化景观服务采购项目进行投标。

我公司（单位）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，在此郑重承诺具备以下条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）近三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。

若有违背，我公司（单位）愿意承担由此而产生的一切后果。

供应商（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

备注：上述所称“重大违法记录”，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。[“较大数额罚款”的金额标准是指：200万元以上罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定]

# （三）（供应商）法定代表人授权委托书（格式）：

# 法定代表人授权委托书

采购项目编号：                                          日期：

江苏翔顺工程管理咨询有限公司：

系中华人民共和国合法公司（单位），特授权       代表我公司（单位）全权办理针对本项目（                 ）的投标、参与开标、评标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司（单位）对被授权代表的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权代表签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

被授权代表情况：

姓名：         性别：       电话：

单位名称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

# 供应商法定代表人身份证扫描件：

法定代表人身份证扫描件

（正面）

法定代表人身份证扫描件

（反面）

# 法定代表人授权代表身份证扫描件：（法定代表人亲自参与投标的除外）

被授权人身份证扫描件

（正面）

被授权人身份证扫描件

（反面）

- 法定代表人亲自参加投标的需提供：

法定代表人身份证明书（格式）

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：        年        月        日

经营期限：

姓    名        性别：        年龄：        职务：

系的法定代表人。

特此证明。

投标供应商：             （盖公章）

日  期：  年  月  日

# （四）承诺书（格式）：

承诺书

（供应商名称）在此承诺：

1．本公司（单位）对本项目所提供的东亭辖区2025-2026年园艺绿化景观服务采购项目符合招标文件要求；

2．本公司（单位）具备履行合同所必需的服务和专业技术能力；

3. 本公司未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

如违背上述承诺，本公司（单位）将承担一切法律责任。

供应商（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

（五）开标一览表（格式）：

# 开标一览表

采购项目编号：

货币单位：人民币元

| 项目名称 | 项目内容 | 总价（小写） |
| --- | --- | --- |
|  | 详见投标文件 |  |
| 总价（大写） |  |  |

投标人公章          （电子签章）

填写说明：

- 评标时一律按苏采云系统自带的开标一览表中内容为准，开标一览表中必须盖章。

# （六）报价明细表（格式）：

# 报价明细表

供应商名称（盖章）                     采购项目编号：

| 项目名称：东亭辖区2025-2026年园艺绿化景观服务采购项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 全费用金额(元) |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 综合单价限价 | 投标综合单价 | 投标综合合价 | 备注 |
|  | 修剪类 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 修剪乔木 | 1、种类：现状乔木修剪（香樟、广玉兰、无患子等） 2、胸径或干径：D30-40cm 3、其他：修剪、外运、处置 | 株 | 20 | 172.85 |  |  |  |
| 2 | 淘汰乔、灌木 | 1、植物种类：原有劣质乔灌木 2、规格：胸径10-20cm 3、含砍伐、挖树兜、外运、处置 | 株 | 10 | 177.16 |  |  |  |
|  | 移植类 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 移植乔木 | 1、种类：香樟 2、胸径或干径：D20.1-25cm 3、养护期：一级养护2年 4、树棍四脚井字桩，草绳绕干 5、其他：包括起挖、包扎、修剪、运输、挖穴栽植、扶正回土、捣实、筑水围绕水。运距自行确定。 | 株 | 5 | 1187.27 |  |  |  |
| 4 | 移植乔木 | 1、种类：香樟 2、胸径或干径：D25.1-30cm 3、养护期：一级养护2年 4、树棍四脚井字桩，草绳绕干 5、其他：包括起挖、包扎、修剪、运输、挖穴栽植、扶正回土、捣实、筑水围绕水。运距自行确定。 | 株 | 5 | 2564.51 |  |  |  |
| 5 | 移植乔木 | 1、种类：香樟 2、胸径或干径：D30.1-35cm 3、养护期：一级养护2年 4、树棍四脚井字桩，草绳绕干 5、其他：包括起挖、包扎、修剪、运输、挖穴栽植、扶正回土、捣实、筑水围绕水。运距自行确定。 | 株 | 5 | 3766.74 |  |  |  |
| 6 | 移植乔木 | 1、种类：造型罗汉松 2、干径：7.1-8cm 3、养护期：一级养护2年 4、树棍扁担桩，草绳绕干 5、其他：包括起挖、包扎、修剪、场内短驳、挖穴栽植、扶正回土、捣实、筑水围绕水。 | 株 | 2 | 159.53 |  |  |  |
| 7 | 移植乔木 | 1、种类：造型罗汉松 2、干径：8.1-10cm 3、养护期：一级养护2年 4、树棍扁担桩，草绳绕干 5、其他：包括起挖、包扎、修剪、场内短驳、挖穴栽植、扶正回土、捣实、筑水围绕水。 | 株 | 2 | 214.46 |  |  |  |
| 8 | 移植灌木 | 1、种类：红花继木桩 2、高度：H151-180cm 3、养护期：一级养护2年 4、其他：包括起挖、包扎、修剪、场内短驳、挖穴栽植、扶正回土、捣实、筑水围绕水。 | 株 | 2 | 151.04 |  |  |  |
| 9 | 移植灌木 | 1、种类：红花继木桩 2、高度：H201-220cm 3、养护期：一级养护2年 4、其他：包括起挖、包扎、修剪、场内短驳、挖穴栽植、扶正回土、捣实、筑水围绕水。 | 株 | 2 | 274.5 |  |  |  |
| 10 | 移植灌木 | 1、种类：多头亮晶女贞桩 2、高度：H151-180cm 3、养护期：一级养护2年 4、其他：包括起挖、包扎、修剪、场内短驳、挖穴栽植、扶正回土、捣实、筑水围绕水。 | 株 | 2 | 151.04 |  |  |  |
| 11 | 移植灌木 | 1、种类：多头亮晶女贞桩 2、高度：H201-220cm 3、养护期：一级养护2年 4、其他：包括起挖、包扎、修剪、场内短驳、挖穴栽植、扶正回土、捣实、筑水围绕水。 | 株 | 2 | 274.5 |  |  |  |
| 12 | 移植灌木 | 1、种类：多头小叶女贞桩 2、高度：H151-180cm 3、养护期：一级养护2年 4、其他：包括起挖、包扎、修剪、场内短驳、挖穴栽植、扶正回土、捣实、筑水围绕水。 | 株 | 2 | 151.04 |  |  |  |
| 13 | 移植灌木 | 1、种类：多头小叶女贞桩 2、高度：H201-220cm 3、养护期：一级养护2年 4、其他：包括起挖、包扎、修剪、场内短驳、挖穴栽植、扶正回土、捣实、筑水围绕水。 | 株 | 2 | 274.5 |  |  |  |
| 14 | 移植灌木 | 1、种类：多头小叶女贞桩 2、高度：H251-280cm 3、养护期：一级养护2年 4、其他：包括起挖、包扎、修剪、场内短驳、挖穴栽植、扶正回土、捣实、筑水围绕水。 | 株 | 2 | 440.84 |  |  |  |
| 15 | 移植灌木 | 1、种类：川滇女贞棒棒糖 2、高度： H81-100cm 3、养护期：一级养护2年 4、其他：包括起挖、包扎、修剪、场内短驳、挖穴栽植、扶正回土、捣实、筑水围绕水。 | 株 | 2 | 35.15 |  |  |  |
| 16 | 移植灌木 | 1、种类：川滇女贞棒棒糖 2、高度： H111-120cm 3、养护期：一级养护2年 4、其他：包括起挖、包扎、修剪、场内短驳、挖穴栽植、扶正回土、捣实、筑水围绕水。 | 株 | 2 | 45.02 |  |  |  |
| 17 | 移植灌木 | 1、种类：川滇女贞棒棒糖 2、高度： H141-150cm 3、养护期：一级养护2年 4、其他：包括起挖、包扎、修剪、场内短驳、挖穴栽植、扶正回土、捣实、筑水围绕水。 | 株 | 2 | 90.86 |  |  |  |
| 18 | 移植灌木 | 1、种类：亮晶女贞棒棒糖 2、高度： H81-100cm 3、养护期：一级养护2年 4、其他：包括起挖、包扎、修剪、场内短驳、挖穴栽植、扶正回土、捣实、筑水围绕水。 | 株 | 2 | 35.15 |  |  |  |
| 19 | 移植灌木 | 1、种类：亮晶女贞棒棒糖 2、高度： H111-120cm 3、养护期：一级养护2年 4、其他：包括起挖、包扎、修剪、场内短驳、挖穴栽植、扶正回土、捣实、筑水围绕水。 | 株 | 2 | 45.02 |  |  |  |
| 20 | 移植灌木 | 1、种类：亮晶女贞棒棒糖 2、高度： H141-150cm 3、养护期：一级养护2年 4、其他：包括起挖、包扎、修剪、场内短驳、挖穴栽植、扶正回土、捣实、筑水围绕水。 | 株 | 2 | 144.68 |  |  |  |
|  | 主景类 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 栽植乔木 | 1、种类：染井吉野樱 2、胸径或干径：d20.1-22cm 3、养护期：一级养护2年 4、其他：树棍四脚井字桩，草绳绕干 | 株 | 6 | 8245.05 |  |  |  |
| 22 | 栽植乔木 | 1、种类：鸡爪槭 2、胸径或干径：d16.1-18cm 3、养护期：一级养护2年 4、其他：树棍扁担桩，草绳绕干 | 株 | 4 | 5486.11 |  |  |  |
| 23 | 栽植乔木 | 1、种类：造型羽毛枫 2、胸径或干径：d12.1-14cm 3、养护期：一级养护2年 4、其他：树棍扁担桩，草绳绕干 | 株 | 1 | 14843.58 |  |  |  |
| 24 | 栽植乔木 | 1、种类：乌桕 2、胸径或干径：D16.1-18cm 3、养护期：一级养护2年 4、其他：树棍井字桩，草绳绕干 | 株 | 2 | 2006.86 |  |  |  |
| 25 | 栽植灌木 | 1、种类：木本绣球 2、地径：d7.1-8cm 3、冠幅：P201-250cm 4、养护期：一级养护1年 5、其他：树棍扁担桩，草绳绕干 | 株 | 4 | 1558.26 |  |  |  |
| 26 | 栽植乔木 | 1、种类：紫薇 2、干径：G16.1-18cm 3、养护期：一级养护2年 4、其他：树棍扁担桩，草绳绕干 | 株 | 4 | 4842.91 |  |  |  |
| 27 | 栽植乔木 | 1、种类：娜塔栎 2、胸径或干径：D16.1-18cm 3、养护期：一级养护2年 4、其他：树棍四脚井字桩，草绳绕干 | 株 | 4 | 5045.32 |  |  |  |
| 28 | 栽植灌木 | 1、种类：素心腊梅 2、胸径或干径：H201-250cm，p201-250cm 3、养护期：一级养护2年 | 株 | 2 | 630.16 |  |  |  |
|  | 组合配景类 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 栽植乔木 | 1、种类：独杆树状月季 2、地径：6.1-8cm 3、养护期：一级养护2年 4、含支撑绕干 | 株 | 14 | 731.41 |  |  |  |
| 30 | 栽植灌木 | 1、种类：穗花牡荆 2、冠幅：P61-80cm 3、养护期：一级养护2年 4、其他：绿叶紫花 | 株 | 20 | 296.38 |  |  |  |
| 31 | 栽植灌木 | 1、种类：结香 2、冠幅：H71-80cm，P51-60cm 3、养护期：一级养护2年 | 株 | 20 | 30.24 |  |  |  |
| 32 | 栽植灌木 | 1、种类：结香 2、冠幅：H81-100cm，P61-70cm 3、养护期：一级养护2年 | 株 | 20 | 61.97 |  |  |  |
| 33 | 栽植灌木 | 1、种类：结香 2、冠幅：H101-130cm，P＞81cm 3、养护期：一级养护2年 | 株 | 20 | 101.4 |  |  |  |
| 34 | 栽植灌木 | 1、种类：丛生彩叶杞柳 2、高度：H61-80cm 3、养护期：一级养护2年 | 株 | 20 | 143.84 |  |  |  |
| 35 | 栽植灌木 | 1、种类：丛生南天竹 2、高度：H61-80cm 3、养护期：一级养护2年 | 株 | 20 | 112.73 |  |  |  |
| 36 | 栽植灌木 | 1、种类：塔型亮晶女贞 2、高度：H61-80cm 3、养护期：一级养护2年 | 株 | 20 | 378.92 |  |  |  |
| 37 | 栽植灌木 | 1、种类：塔型亮晶女贞 2、高度：H81-100cm 3、养护期：一级养护2年 | 株 | 20 | 511.91 |  |  |  |
| 38 | 栽植灌木 | 1、种类：黄金香柳 2、高度：H61-80cm 3、养护期：一级养护2年 | 株 | 20 | 258.56 |  |  |  |
| 39 | 栽植灌木 | 1、种类：喷雪花 2、高度：H51-60cm 3、养护期：一级养护2年 | 株 | 20 | 135.89 |  |  |  |
| 40 | 栽植灌木 | 1、种类：狐尾天门冬 2、高度：H61-80cm 3、养护期：一级养护2年 | 株 | 2 | 188.3 |  |  |  |
| 41 | 栽植灌木 | 1、种类：金边剑麻 2、高度：H51-60cm 3、养护期：一级养护2年 | 株 | 2 | 44.49 |  |  |  |
|  | 球类 |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 42 | 栽植灌木 | 1、种类：红花继木球 2、冠幅：P81-100cm 3、养护期：一级养护2年 4、其他：独球,球型饱满紧实,不脱脚 | 株 | 10 | 123.63 |  |  |  |
| 43 | 栽植灌木 | 1、种类：茶梅球 2、冠幅：P81-100cm 3、养护期：一级养护2年 4、其他：独球,球型饱满紧实,不脱脚 | 株 | 10 | 161.45 |  |  |  |
| 44 | 栽植灌木 | 1、种类：毛鹃球 2、冠幅：P101-120cm 3、养护期：一级养护2年 4、其他：独球,球型饱满紧实,不脱脚 | 株 | 10 | 248.81 |  |  |  |
| 45 | 栽植灌木 | 1、种类：亮晶女贞球 2、冠幅：P101-120cm 3、养护期：一级养护2年 4、其他：独球,球型饱满紧实,不脱脚 | 株 | 10 | 304.43 |  |  |  |
| 46 | 栽植灌木 | 1、种类：红叶石楠球 2、冠幅：P181-200cm 3、养护期：一级养护2年 4、其他：独球,球型饱满紧实,不脱脚 | 株 | 10 | 560.67 |  |  |  |
| 47 | 栽植灌木 | 1、种类：红叶石楠球 2、冠幅：P151-180cm 3、养护期：一级养护2年 4、其他：独球,球型饱满紧实,不脱脚 | 株 | 10 | 339.44 |  |  |  |
| 48 | 栽植灌木 | 1、种类：金边黄杨球 2、冠幅：P121-150cm 3、养护期：一级养护2年 4、其他：独球,球型饱满紧实,不脱脚 | 株 | 10 | 487.93 |  |  |  |
| 49 | 栽植灌木 | 1、种类：瓜子黄杨球 2、冠幅：P101-120cm 3、养护期：一级养护2年 4、其他：独球,球型饱满紧实,不脱脚 | 株 | 10 | 223.24 |  |  |  |
| 50 | 栽植灌木 | 1、种类：瓜子黄杨球 2、冠幅：P121-150cm 3、养护期：一级养护2年 4、其他：独球,球型饱满紧实,不脱脚 | 株 | 10 | 326.66 |  |  |  |
| 51 | 栽植灌木 | 1、种类：大叶黄杨球 2、冠幅：P151-180cm 3、养护期：一级养护2年 4、其他：独球,球型饱满紧实,不脱脚 | 株 | 10 | 561.83 |  |  |  |
| 52 | 栽植灌木 | 1、种类：水果兰球 2、冠幅：P151-180cm 3、养护期：一级养护2年 4、其他：独球,球型饱满紧实,不脱脚 | 株 | 30 | 517.38 |  |  |  |
| 53 | 栽植灌木 | 1、种类：银姬小蜡球 2、冠幅：P151-180cm 3、养护期：一级养护2年 4、其他：独球,球型饱满紧实,不脱脚 | 株 | 30 | 517.38 |  |  |  |
| 54 | 栽植灌木 | 1、种类：矮蒲苇 2、高度：h100cm 3、冠幅：p100cm 4、养护期：一级养护2年 | 株 | 30 | 155.39 |  |  |  |
|  | 色块类 |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 55 | 栽植色带 | 1、苗木、花卉种类：金森女贞 2、株高、冠径：P21-25cm 3、养护期：一级养护2年 4、其他：49/㎡ | m2 | 150 | 125.27 |  |  |  |
| 56 | 栽植色带 | 1、苗木、花卉种类：红叶石楠 2、株高、冠径：P25-30cm 3、养护期：一级养护2年 4、其他：36/㎡ | m2 | 150 | 86.69 |  |  |  |
| 57 | 栽植色带 | 1、苗木、花卉种类：红花继木 2、株高、冠径：P21-25cm 3、养护期：一级养护2年 4、其他：49/㎡ | m2 | 150 | 103.96 |  |  |  |
| 58 | 栽植色带 | 1、苗木、花卉种类：毛鹃 2、株高、冠径：P25-30cm 3、养护期：一级养护2年 4、其他：36/㎡ | m2 | 150 | 102.35 |  |  |  |
| 59 | 栽植色带 | 1、苗木、花卉种类：南天竹 2、株高、冠径：P31-40cm 3、养护期：一级养护2年 4、其他：25/㎡ | m2 | 150 | 68.6 |  |  |  |
| 60 | 栽植色带 | 1、苗木、花卉种类：火焰南天竹 2、株高、冠径：P15-20cm 3、养护期：一级养护2年 4、其他：36/㎡ | m2 | 150 | 355.07 |  |  |  |
| 61 | 栽植色带 | 1、苗木、花卉种类：瓜子黄杨 2、株高、冠径：P21-25cm 3、养护期：一级养护2年 4、其他：49/㎡ | m2 | 150 | 114.33 |  |  |  |
| 62 | 栽植色带 | 1、苗木、花卉种类：亮晶女贞 2、株高、冠径：P21-25cm 3、养护期：一级养护2年 4、其他：49/㎡ | m2 | 150 | 170.32 |  |  |  |
|  | 地被类 |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 63 | 栽植色带 | 1、苗木、花卉种类：佛甲草 2、单位面积株数：满铺 3、养护期：一级养护2年 | m2 | 150 | 139.95 |  |  |  |
| 64 | 栽植色带 | 1、苗木、花卉种类：金叶石菖蒲 2、株高或蓬径：H15-20cm 3、单位面积株数：64/㎡ 4、养护期：一级养护2年 | m2 | 150 | 138.54 |  |  |  |
| 65 | 栽植色带 | 1、苗木、花卉种类：常绿鸢尾 2、株高或蓬径：P10-15cm 3、单位面积株数：64/㎡ 4、养护期：一级养护2年 | m2 | 150 | 68.93 |  |  |  |
| 66 | 栽植色带 | 1、苗木、花卉种类：大吴风草 2、株高或蓬径：P10-15cm 3、单位面积株数：49/㎡ 4、养护期：一级养护2年 | m2 | 150 | 131.56 |  |  |  |
| 67 | 栽植色带 | 1、苗木、花卉种类：花叶蔓长春 2、株高或蓬径：L41-60cm 3、单位面积株数：36/㎡ 4、养护期：一级养护2年 | m2 | 150 | 60.83 |  |  |  |
| 68 | 栽植色带 | 1、苗木、花卉种类：花叶络石 2、株高或蓬径：H15-20cm 3、单位面积株数：49/㎡ 4、养护期：一级养护2年 | m2 | 150 | 112.1 |  |  |  |
| 69 | 栽植色带 | 1、苗木、花卉种类：金鸡菊 2、株高或蓬径：P10-15cm 3、单位面积株数：64/㎡ 4、养护期：一级养护2年 | m2 | 150 | 100.92 |  |  |  |
| 70 | 栽植色带 | 1、苗木、花卉种类：金边麦冬 2、株高或蓬径：P10-15cm 3、单位面积株数：64/㎡ 4、养护期：一级养护2年 | m2 | 150 | 118.07 |  |  |  |
| 71 | 栽植色带 | 1、苗木、花卉种类：细叶萼距花 2、株高或蓬径：P15-20cm 3、单位面积株数：64/㎡ 4、养护期：一级养护2年 | m2 | 150 | 115.58 |  |  |  |
| 72 | 栽植色带 | 1、苗木、花卉种类：蓝花鼠尾草 2、株高或蓬径：P15-20cm 3、单位面积株数：49/㎡ 4、养护期：一级养护2年 | m2 | 150 | 121 |  |  |  |
| 73 | 栽植色带 | 1、苗木、花卉种类：百子莲 2、株高或蓬径：P15-20cm 3、单位面积株数：64/㎡ 4、养护期：一级养护2年 | m2 | 150 | 129.42 |  |  |  |
| 74 | 栽植色带 | 1、苗木、花卉种类：玉簪 2、株高或蓬径：P15-20cm 3、单位面积株数：49/㎡ 4、养护期：一级养护2年 | m2 | 150 | 131.56 |  |  |  |
| 75 | 栽植色带 | 1、苗木、花卉种类：矾根 2、株高或蓬径：P15-20cm 3、单位面积株数：64/㎡ 4、养护期：一级养护2年 | m2 | 150 | 163.99 |  |  |  |
| 76 | 栽植色带 | 1、苗木、花卉种类：银叶菊 2、株高或蓬径：P15-20cm 3、单位面积株数：64/㎡ 4、养护期：一级养护2年 | m2 | 150 | 129.42 |  |  |  |
| 77 | 栽植色带 | 1、苗木、花卉种类：金叶大花六道木 2、株高或蓬径：P15-20cm 3、单位面积株数：49/㎡ 4、养护期：一级养护1年 | m2 | 150 | 147.24 |  |  |  |
| 78 | 栽植色带 | 1、苗木、花卉种类：翠芦莉 2、株高或蓬径：P15-20cm 3、单位面积株数：49/㎡ 4、养护期：一级养护2年 | m2 | 150 | 105.1 |  |  |  |
| 79 | 栽植色带 | 1、苗木、花卉种类：八仙花 2、株高或蓬径：P20-25cm 3、单位面积株数：49/㎡ 4、养护期：一级养护2年 | m2 | 100 | 184.51 |  |  |  |
| 80 | 栽植色带 | 1、苗木、花卉种类：松果菊 2、株高或蓬径：P15-20cm 3、单位面积株数：64/㎡ 4、养护期：一级养护2年 | m2 | 80 | 150.16 |  |  |  |
| 81 | 栽植色带 | 1、苗木、花卉种类：紫娇花 2、株高或蓬径：P15-20cm 3、单位面积株数：64/㎡ 4、养护期：一级养护2年 | m2 | 150 | 140.04 |  |  |  |
| 82 | 栽植色带 | 1、苗木、花卉种类：芒草 2、株高或蓬径：H61-80cm 3、单位面积株数：9株/㎡ 4、养护期：一级养护2年 | m2 | 30 | 65.37 |  |  |  |
| 83 | 栽植色带 | 1、苗木、花卉种类：迷迭香 2、株高或蓬径：120#盆，H30cm 3、单位面积株数：49株/㎡ 4、养护期：一级养护2年 | m2 | 80 | 158.17 |  |  |  |
| 84 | 栽植色带 | 1、苗木、花卉种类：亮叶朱蕉 2、株高或蓬径：H30cm 3、单位面积株数：25株/㎡ 4、养护期：一级养护2年 | m2 | 40 | 164.32 |  |  |  |
|  | 草花类 |  |  |  |  |  |  |  |
| 85 | 栽植花卉 | 1、花卉种类：花境 2、株高或蓬径：P12-15cm 3、养护期：一级养护4个月 4、120#全营养土双色盆栽苗，81盆/㎡ 5、种植品种（4-5月种植）：四季海棠 | m2 | 1000 | 130.32 |  |  |  |
| 86 | 栽植花卉 | 1、花卉种类：花境 2、株高或蓬径：P12-15cm 3、养护期：一级养护4个月 4、120#全营养土双色盆栽苗，81盆/㎡ 5、种植品种（4-5月种植）：夏瑾 | m2 | 1500 | 159.84 |  |  |  |
| 87 | 栽植花卉 | 1、花卉种类：花境 2、养护期：一级养护4个月 3、120#全营养土双色盆栽苗，81盆/㎡ 4、种植品种（4-5月种植）：五色梅 | m2 | 1500 | 262.04 |  |  |  |
| 88 | 栽植花卉 | 1、花卉种类：花境 2、株高或蓬径：P12-15cm 3、养护期：一级养护4个月 4、120#全营养土双色盆栽苗，81盆/㎡ 5、种植品种（4-5月种植）：孔雀草 | m2 | 600 | 113.2 |  |  |  |
| 89 | 栽植花卉 | 1、花卉种类：花境 2、株高或蓬径：P12-15cm 3、养护期：一级养护4个月 4、120#全营养土双色盆栽苗，81盆/㎡ 5、种植品种（4-5月种植）：长春花 | m2 | 600 | 218.29 |  |  |  |
| 90 | 栽植花卉 | 1、花卉种类：花境 2、养护期：一级养护4个月 3、1加仑盆栽苗，64盆/㎡ 4、种植品种（4-5月种植）：无性系美女樱（粉花） | m2 | 800 | 397.85 |  |  |  |
| 91 | 栽植花卉 | 1、花卉种类：花境 2、养护期：一级养护4个月 3、1加仑盆栽苗，64盆/㎡ 4、种植品种（4-5月种植）：矮生柳叶马鞭草 | m2 | 400 | 362.72 |  |  |  |
| 92 | 栽植花卉 | 1、花卉种类：花境 2、养护期：一级养护4个月 3、1加仑盆栽苗，64盆/㎡ 4、种植品种（4-5月种植）：糖果万寿菊 | m2 | 1000 | 332.02 |  |  |  |
| 93 | 栽植花卉 | 1、花卉种类：花境 2、养护期：一级养护4个月 3、1加仑盆栽苗，64盆/㎡ 4、种植品种（4-5月种植）：超级凤仙 | m2 | 900 | 296.76 |  |  |  |
| 94 | 栽植花卉 | 1、花卉种类：花境 2、养护期：一级养护4个月 3、1加仑盆栽苗，64盆/㎡ 4、种植品种（4-5月种植）：四季樱草 | m2 | 900 | 390.8 |  |  |  |
| 95 | 栽植花卉 | 1、花卉种类：花境 2、株高或蓬径：P12-15cm 3、养护期：一级养护4个月 4、120#全营养土双色盆栽苗，81盆/㎡ 5、种植品种（8-9月种植）：五星花 | m2 | 1000 | 235.79 |  |  |  |
| 96 | 栽植花卉 | 1、花卉种类：花境 2、株高或蓬径：P12-15cm 3、养护期：一级养护4个月 4、120#全营养土双色盆栽苗，81盆/㎡ 5、种植品种（8-9月种植）：百日草 | m2 | 1500 | 253.28 |  |  |  |
| 97 | 栽植花卉 | 1、花卉种类：花境 2、株高或蓬径：P12-15cm 3、养护期：一级养护4个月 4、120#全营养土双色盆栽苗，81盆/㎡ 5、种植品种（8-9月种植）：太阳花 | m2 | 200 | 113.2 |  |  |  |
| 98 | 栽植花卉 | 1、花卉种类：花境 2、株高或蓬径：P12-15cm 3、养护期：一级养护4个月 4、120#全营养土双色盆栽苗，81盆/㎡ 5、种植品种（8-9月种植）：千日红 | m2 | 200 | 192.05 |  |  |  |
| 99 | 栽植花卉 | 1、花卉种类：花境 2、株高或蓬径：P12-15cm 3、养护期：一级养护4个月 4、120#全营养土双色盆栽苗，81盆/㎡ 5、种植品种（8-9月种植）：鸡冠花 | m2 | 900 | 113.2 |  |  |  |
| 100 | 栽植花卉 | 1、花卉种类：草花 2、株高或蓬径：P12-15cm 3、养护期：一级养护4个月 4、120#全营养土双色盆栽苗，81盆/㎡ 5、种植品种（8-9月种植）：矮牵牛 | m2 | 500 | 113.16 |  |  |  |
| 101 | 栽植花卉 | 1、花卉种类：草花 2、株高或蓬径：P12-15cm 3、养护期：一级养护4个月 4、120#全营养土双色盆栽苗，81盆/㎡ 5、种植品种（8-9月种植）：一串红 | m2 | 500 | 113.16 |  |  |  |
| 102 | 栽植花卉 | 1、花卉种类：花境 2、株高或蓬径：P12-15cm 3、养护期：一级养护4个月 4、1加仑盆栽苗，64盆/㎡ 5、种植品种（8-9月种植）：荷兰菊（蓝色） | m2 | 300 | 383.74 |  |  |  |
| 103 | 栽植花卉 | 1、花卉种类：花境 2、养护期：一级养护4个月 3、1加仑盆栽苗，64盆/㎡ 4、种植品种（8-9月种植）：马缨丹 | m2 | 700 | 397.29 |  |  |  |
| 104 | 栽植花卉 | 1、花卉种类：花境 2、养护期：一级养护4个月 3、120#盆栽苗，64盆/㎡ 4、种植品种（8-9月种植）：金叶番薯草 | m2 | 900 | 313.22 |  |  |  |
| 105 | 栽植花卉 | 1、花卉种类：花境 2、养护期：一级养护4个月 3、1加仑盆栽苗，64盆/㎡ 4、种植品种（8-9月种植）：F1代园艺繁星花（万花筒系列） | m2 | 600 | 391.96 |  |  |  |
| 106 | 栽植花卉 | 1、花卉种类：花境 2、养护期：一级养护4个月 3、1加仑盆栽苗，64盆/㎡ 4、种植品种（8-9月种植）：萨丽芳鼠尾草 | m2 | 1000 | 397.29 |  |  |  |
| 107 | 栽植花卉 | 1、花卉种类：花境 2、养护期：一级养护4个月 3、2加仑盆栽苗，49盆/㎡ 4、种植品种（8-9月种植）：姬小菊 | m2 | 200 | 241.36 |  |  |  |
| 108 | 栽植花卉 | 1、花卉种类：花境 2、养护期：一级养护4个月 3、180#盆栽苗，49盆/㎡ 4、种植品种（8-9月种植）：彩叶草（红色、绿色、金边等） | m2 | 700 | 262.51 |  |  |  |
| 109 | 栽植花卉 | 1、花卉种类：花境 2、株高或蓬径：P12-15cm 3、养护期：一级养护4个月 4、120#全营养土双色盆栽苗，81盆/㎡ 5、种植品种（12-1月种植）：石竹 | m2 | 1700 | 113.2 |  |  |  |
| 110 | 栽植花卉 | 1、花卉种类：花境 2、株高或蓬径：P12-15cm 3、养护期：一级养护4个月 4、120#全营养土双色盆栽苗，81盆/㎡ 5、种植品种（12-1月种植）：角堇 | m2 | 1500 | 159.84 |  |  |  |
| 111 | 栽植花卉 | 1、花卉种类：花境 2、株高或蓬径：P12-15cm 3、养护期：一级养护4个月 4、120#全营养土双色盆栽苗，81盆/㎡ 5、种植品种（12-1月种植）：三色堇 | m2 | 1500 | 113.2 |  |  |  |
| 112 | 栽植花卉 | 1、花卉种类：花境 2、株高或蓬径：P12-15cm 3、养护期：一级养护4个月 4、120#全营养土双色盆栽苗，81盆/㎡ 5、种植品种（12-1月种植）：紫罗兰 | m2 | 1500 | 262.04 |  |  |  |
| 113 | 栽植花卉 | 1、花卉种类：花境 2、株高或蓬径：P12-15cm 3、养护期：一级养护4个月 4、120#全营养土双色盆栽苗，81盆/㎡ 5、种植品种（12-1月种植）：甘蓝 | m2 | 1500 | 148.27 |  |  |  |
| 114 | 栽植花卉 | 1、花卉种类：花境 2、养护期：一级养护4个月 3、120#全营养土双色盆栽苗，100盆/㎡ 4、种植品种（12-1月种植）：德国报春花 | m2 | 1050 | 310.87 |  |  |  |
| 115 | 栽植花卉 | 1、花卉种类：花境 2、养护期：一级养护4个月 3、1加仑盆，64盆/㎡ 4、种植品种（12-1月种植）：高杆紫罗兰 | m2 | 200 | 397.29 |  |  |  |
| 116 | 栽植花卉 | 1、花卉种类：花境 2、养护期：一级养护4个月 3、120#盆栽5苗，100盆/㎡ 4、种植品种（12-1月种植）：果汁冰糕系列角堇（渐紫） | m2 | 200 | 332.02 |  |  |  |
| 117 | 栽植花卉 | 1、花卉种类：花境 2、养护期：一级养护4个月 3、360#盆栽苗，16盆/㎡ 4、种植品种（12-1月种植）：比利时杜鹃（红花） | m2 | 50 | 678.51 |  |  |  |
|  | 其他类 |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 118 | 铺种草皮 | 1、草皮种类：麦冬 2、铺种方式：H10-15cm，81株/㎡ 3、养护期：一级养护2年 4、含绿化地平整费用 | m2 | 300 | 47.07 |  |  |  |
| 119 | 铺种草皮 | 1、草皮种类：果岭草+黑麦草 2、铺种方式：满铺 3、养护期：一级养护2年 4、含绿化地平整费用 | m2 | 4000 | 37.16 |  |  |  |
| 120 | 黄砂垫层 | 1、部位：草坪下 2、黄砂 3、回填厚度：3cm | m3 | 63 | 252.43 |  |  |  |
| 121 | 点风景石 | 1、河滩石，安置到位 | t | 4 | 712.66 |  |  |  |
| 122 | 点风景石 | 1、千层石，安置到位 | t | 4 | 1058.35 |  |  |  |
| 123 | 点风景石 | 1、黄蜡石，安置到位 | t | 4 | 1000.74 |  |  |  |
| 124 | 砾石铺设 | 1、5cm砾石铺设，粒径10mm，下面铺无纺布 | m2 | 38 | 66.38 |  |  |  |
| 125 | 松鳞木趣 | 1、松鳞木趣 2、隔根带修边 | m2 | 100 | 57.62 |  |  |  |
| 126 | 清表 | 1、含有砖瓦石块的杂土、灌木丛、树根、生活垃圾、建筑垃圾等 2、其他：垃圾清理、归堆、场内挖机翻土甩方至便道堆放、装车、外运至消纳点处置，运距30公里。 | m3 | 500 | 80.63 |  |  |  |
| 127 | 整理绿化用地 | 1、找平找坡要求：土壤粒径<3cm，满足绿化种植，压实土翻松，绿化地整理 2、清理现场原有地被、垃圾及杂草等杂物 3、不含麦冬及草坪的平整费用 4、清单工程量为2年草花种植数量，整地两次 | m2 | 8688 | 2.23 |  |  |  |
| 128 | 种植土回（换）填 | 1、回填土质要求：种植土，符合植物生长需要的腐殖土等 2、按设计要求起坡造型 | m3 | 3896.4 | 26.18 |  |  |  |
| 129 | 营养土 | 1、回填土质要求：营养土 2、回填厚度：5cm | m3 | 649.4 | 115.23 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：投标人所投分项单价及分项合价均不得超过最高限价，否则按无效投标处理。

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

# （七）投标偏离表（格式）：

# 投标偏离表

供应商名称（盖章）                         采购项目编号：

| 名称 | 采购要求 | 实报内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

# 注：（1）本表不得删除；

# （2）如无任何服务偏离，请于本表 “偏离说明”中注明“无偏离”；

# （3）如有服务偏离项，请于本表中列明偏离内容，如需要可自行延长，其余无偏离内容不须赘述。

# （4）“偏离说明”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”，但若有任何一条负偏离或不满足第三章项目要求和有关说明中的采购需求，则按为无效投标处理。

# （5）表格不够可自行延长，但不得改变文本格式。

# （八）服务保障承诺书（格式）：

服务保障承诺书

（供应商名称）   针对                                   在此承诺：

1、本公司承诺所有人员无任何犯罪记录，承诺中标之后提供无犯罪记录证明。

2、本公司愿意接受本合同要求的作业质量和考核要求；自觉按照国家有关规定，按时足额缴纳各项税费和为本项目投入人员缴纳社会保险金（养老保险金、医疗保险金、工伤保险金、生育保险金、失业保险金），且提供相关福利等。现场所有人员工资、社保及福利等符合国家及地方相关政策要求，不享受特殊社保政策；建立职工有关档案。

3、

4、

5、

6、

7、

8、

9、

…………………

如违背上述承诺，本公司（单位）将承担一切法律责任。

供应商（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

注：以上内容由供应商根据采购要求自行完善。

（九）投标供应商情况表（格式）

投标供应商情况表

单位名称：（公章）

| 法定代表人 |  | 成立日期 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业地址 |  | 注册资本 | 万元 |
| 经营范围 |  |  |  |
| 开户行 |  | 银行账号 |  |
| 资产总计 | 万元 | 净资产 | 万元 |
| 股东权益 | 万元 | 主营收入 | 2024年 万元 |
| 实现利润 | 2024年 万元 |  |  |
| 营业面积 | 平方米 | 其中： | 自有面积平方米 承租面积平方米 |
| 单位简历及内设机构情况 |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |
| 近三年来完成或正在履行的重大合同情况 |  |  |  |
| 最近2年内在经营过程中受到何种奖励或处分 | （包括财政、工商、税务、物价、技监部门稽查情况和结果） |  |  |
| 最近3年内有无因售假、售劣或其他原因被消费者投诉或起诉的情况及说明 | （包括解决方式和结果） |  |  |
| 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中有无重大违法记录情况及说明 |  |  |  |
| 获得技术认证的工程师及简介 |  |  |  |
| 其他需要说明的情况 |  |  |  |

（十）主要人员配置表及拟派项目负责人简历表（格式）：

（1）主要人员配置表

供应商名称（盖章）                         采购项目编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 岗位名称 | 学历 | 持有证书 | 工作经历 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … … |  |  |  |  |  |  |  |  |

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

注：1.上表可自行延长，但不得改变文本格式。

2.人员相关证明材料应按招标文件要求提供，并附在本表之后。

（2）拟派项目负责人简历表

供应商名称（盖章）                     采购项目编号：

| 姓 名 |  | 性别 |  |  | 年 龄 |  |  |  | 学 历 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  | 职 称 |  |  | 资格证书号 |  |  |  | 参加工作时间 |  |  |  |
| 以往工作经历 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 已完成服务项目情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 被服务单位 |  |  | 项目名称 |  |  | 规模面积 |  | 服务期限 |  |  |  | 管理质量 |

# 法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

注：1.上表可自行延长，但不得改变文本格式。

2.人员相关证明材料应按招标文件要求提供，并附在本表之后。

（十一）拟投入主要机械设备表（格式）

拟投入主要机械设备表

| 序 号 | 机械或 设备名称 | 型号规格 | 数 量 | 国别产地 | 制造年份 | 额定 功率 kW | 生产能力 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：自有和租赁的《项目要求和有关说明》及评分中（如有）的机械设备均需在此表中列明；如承诺中标后提供，则无需在此表中列明，将承诺书附在此表后。

投标供应商（全称并加盖公章）：

日期：

（十二）（供应商）中小企业声明函（格式）

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依 法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日　　　　　　期：

注：（1）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

（2）中标供应商的《中小企业声明函》将随中标公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

（十三）（供应商）残疾人福利性单位声明函（格式）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加           单位的                                采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

（十四）服务方案（格式）

供应商应按评分标准的顺序编制完整的服务方案，以便评审。

（十五）（供应商）其他材料：

供应商认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加