南通市第一人民医院2025-2027年零星修缮项目

竞争性磋商文件

项目编号：JSZC-320600-JSZF-C2025-0010

采购人：南通市第一人民医院

代理机构：江苏中房工程咨询有限公司

2025年6月

- 目录

第一部分  竞争性磋商公告

第二部分  磋商须知

第三部分  项目需求

第四部分  评审方法和评审标准

第五部分  合同条款及格式

第六部分  响应文件组成

第一部分 竞争性磋商公告

项目概况 南通市第一人民医院2025-2027年零星修缮项目（项目编号：JSZC-320600-JSZF-C2025-0010）采购项目的潜在供应商在江苏政府采购网获取采购文件，并于2025年7月7日14：30（北京时间）前递交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320600-JSZF-C2025-0010

项目名称：南通市第一人民医院2025-2027年零星修缮项目

采购方式：竞争性磋商

预算金额：200万元/年

最高限价：优惠率不得低于10%

采购需求：详见磋商文件，请仔细研究。

合同履行期限：两年。

本项目是否接受联合体投标：否。

二、供应商的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2.本项目的特定资格要求：

（1）供应商资质条件：独立法人资格和建筑工程施工总承包叁级及以上资质，并取得有效的安全生产许可证；

（2）拟派项目负责人的资格条件：建筑工程专业贰级及以上注册建造师资格，并具备有效的安全生产考核合格证书（B证）。

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目属于专门面向中小企业采购的项目,供应商应为中小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位，并按照采购文件要求提供《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》或监狱和戒毒企业证明材料。

三、获取采购文件

1.时间：自磋商文件公告发布之日起5个工作日

2.地点：江苏政府采购网。

3.获取方式：自行下载。

3.1潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：

“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。

3.2潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/。

3.3“CA数字证书”的获取：

供应商需办理“CA 数字证书”，CA办理指南及“苏采云”操作手册可至江苏省政府采购网-办事指南-资料下载中心下载。

通过苏采云系统首页（http://jszfcg.jscz.gov.cn/）的“苏采云控件驱动下载”，选择“政务CA、方正签章控件驱动安装包及安装说明”下载安装，具体安装方法详见下载文件内的《安装说明》。

3.4采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。

3.5采购人或采购代理机构将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

3.6请潜在供应商提前安装相应的控件（详见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。

3.7开评标全过程中，供应商一端参与交互的人员将均被视为是供应商的授权委托人或法定代表人，供应商不得以不承认交互人员的资格或身份等为借口抵赖推脱，供应商自行承担随意更换人员所导致的一切后果。为顺利实现本项目开评标的远程交互，建议供应商配置的硬件设施有：电脑或手机、高速稳定的网络、电源（不间断）、音视频设备（话筒、耳麦、高清摄像头、音响）等。为保证交互效果，建议供应商选择封闭安静的地点参与远程交互。因供应商自身软硬件问题而导致在交互过程中出现不稳定或中断等情况的，由供应商自身承担一切后果。

售价：0.00元

注：如潜在供应商未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

四、响应文件提交截止时间、磋商时间和地点

1.提交响应文件截止时间、开标时间：2025年7月7日14时30分（北京时间）。逾时，“苏采云”系统将拒绝接受上传响应文件电子文档。

2.地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）。

3.响应文件的解密：开标当天各供应商及时登录不见面开标大厅，响应文件递交截止时间后，采购人将在系统内公布供应商名单，然后通过开标会议区发出响应文件解密的指令，供应商在开标室按规定时间自行实施远程解密，供应商解密限定在开标后30分钟之内完成。因供应商网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致响应文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为供应商撤销其响应文件，系统内响应文件将被退回；因采购人（或采购代理机构）原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成响应文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。

五、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

六、其他补充事宜

1.磋商保证金：免收。

2.履约保证金：10万元。

3.项目磋商活动模式：不见面远程开标模式，供应商在各自地点通过不见面交易系统参加开标会。

4.项目演示、样品、答辩等：无。

5.对项目需求部分（项目需求）的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复；对项目磋商文件其它部分的询问请向代理机构经办人提出。

6.供应商应依照规定提交各类声明函、承诺函，不再同时提供原件备查或提供有关部门出具的相关证明文件。但成交供应商，应做好提交声明函、承诺函相应原件的核查准备；核查后发现虚假或违背承诺的，依照相关法律法规规定处理。

7.本项目属于非招标方式，不存在唱标环节。按照政府采购法律制度规定，在磋商中任何一方不得透露与磋商有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息，因此不公开唱标。最终成交供应商名称和成交金额可通过江苏省政府采购网站发布成交结果公告获得。

七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：南通市第一人民医院

地址：南通市崇川区胜利路666号

联系人：朱老师

联系电话：0513-81111075

2.采购代理机构信息

名称：江苏中房工程咨询有限公司

地址：南通市江海大道817号江海财富大厦A座7楼

联系人：吴江

联系电话：0513-68002662、13861946109

3.项目联系方式

项目联系人：吴江

联系电话：0513-68002662、13861946109

第二部分 磋商须知

（一）总则

1.采购方式

本次采取竞争性磋商方式，本磋商文件仅适用于磋商公告中所述项目。

2.合格的供应商

2.1 满足磋商公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性条款的规定。

3.适用法律

本次采购及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4.磋商费用

4.1 供应商应自行承担所有与参加磋商有关的费用，无论磋商过程中的做法和结果如何，采购人和招标代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2 采购人不收取任何费用。依据财政部《政府采购代理机构管理暂行办法》第十五条规定，约定由成交供应商向招标代理机构支付代理服务费。代理服务费计取金额按照下列规定标准30%计算，此项费用含在投标报价中，并不单独立项，由成交供应商在取得成交通知书前，向招标代理机构一次付清。

| 代理服务费率 中标金额（万元） | 货物 | 服务 | 工程 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100（含）以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100-500 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |

5.磋商文件的约束力

供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本磋商文件的规定和约束。

6.磋商文件的解释

磋商文件需求部分（项目需求）由采购人解释，其它部分由采购代理机构解释。

（二）磋商文件

1.磋商文件构成

1.1 磋商文件由以下部分组成：

（1）竞争性磋商公告

（2）磋商须知

（3）项目需求

（4）评审方法和评审标准

（5）合同条款及格式

（6）响应文件组成

（7）附件

请仔细检查磋商文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系解决。

1.2 供应商应认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按磋商文件要求和规定编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对磋商文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。

2.磋商文件的澄清

2.1 任何要求对磋商文件进行澄清的供应商，应在提交首次响应文件截止时间五日前按磋商公告中的通讯地址，以书面形式通知采购人。采购人有权对发出的磋商文件进行必要的澄清或修改。

2.2 采购人视情组织答疑会。

3.磋商文件的修改

3.1 在响应文件提交截止时间前，采购代理机构可以对磋商文件进行修改。

3.2 采购代理机构有权按照法定的要求推迟响应文件提交截止日期和磋商日期。

3.3 磋商文件的修改将在指定媒体上公布，补充文件将作为磋商文件的组成部分，并对供应商具有约束力。

3.4在投标响应截止日期前，采购人对采购文件进行澄清或者修改的，通过“苏采云”系统发布澄清公告或者修改的内容。澄清或者修改的内容以所发布的本项目的“更正（澄清）公告”的形式通知所有获取采购文件的供应商。发布本项目的“更正（澄清）公告”后采购代理机构已尽通知义务。敬请各潜供应商关注本项目的“更正（澄清）公告”，并通过“苏采云”系统重新下载更正（澄清）后的采购文件（后缀名为“.kedt”），离线编制响应文件，否则，将自行承担相应的风险。

3.5 供应商对采购人提供的采购文件所做出的推论、解释和结论，采购人概不负责。供应商由于对采购文件的任何推论和误解以及采购人对有关问题的口头解释所造成的后果，均由各潜在供应商自负。

（三）响应文件的编制

1.响应文件的语言及度量衡单位

1.1 供应商提交的响应文件以及供应商与采购代理机构及采购人就有关磋商的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

1.2 除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

2.响应文件构成

供应商编写的响应文件应包括资格审查证明材料文件、商务技术标文件、价格标文件。供应商按“第六部分 响应文件组成”要求编写响应文件。

3.磋商响应有效期

磋商响应有效期为采购代理机构规定的响应文件提交截止时间后六十（60）天。磋商响应有效期比规定短的将被视为非实质性响应而予以拒绝。

4.磋商响应有效期的延长

在特殊情况下，采购代理机构于原磋商响应有效期满之前，可向磋商供应商提出延长磋商响应有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝采购代理机构的这一要求而放弃磋商响应，同意延长磋商响应有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。受磋商响应有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

5.电子响应文件其他要求

5.1电子招标投标交易平台（即“苏采云”系统）相关要求是本采购文件的组成部分。

5.2供应商应对CA证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由供应商自行承担。

5.3供应商应当对采购文件提出的实质性要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

5.4供应商应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

5.5 供应商应当在采购文件要求提交响应文件的截止时间前，将响应文件提交至“苏采云”系统，逾期提交的响应文件，“苏采云”系统将自动拒收。各供应商应在规定时间内凭CA证书进行网上解密。

（四）响应文件的提交

1.响应文件的递交

线上提交与接收地点：供应商应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的响应文件（即电子投标），“苏采云”系统自动接收。

说明：电子响应文件应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间内，凭CA证书登录“苏采云”系统在线编制响应文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传响应文件。供应商应在达到开标时间后，使用CA数字证书解密各自响应文件。

2.响应文件截止日期

2.1 供应商上传电子响应文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

2.2 采购人或采购代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

3.响应文件的加密要求

3.1供应商应当按照采购文件和“苏采云”系统的要求编制并加密响应文件。本项目供应商须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）对其数据电文形式的响应文件加密。

3.2供应商须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）加盖电子签章。

说明：供应商应在用CA数字证书以及自备的能够登录“苏采云”系统的笔记本电脑，在达到开标时间后，使用CA数字证书解密各自响应文件。

3.3供应商未按规定加密的响应文件，“苏采云”系统应当拒收并提示。

4.响应文件的拒收

采购人或采购代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何响应文件。

5.响应文件的撤回和修改

5.1 响应文件的撤回

5.1.1 电子响应文件的撤回

供应商可在投标截止时间前，撤回其电子响应文件，具体操作方法见CA办理指南及“苏采云”操作手册。

5.1.2 供应商撤回电子响应文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

5.2 响应文件的修改

供应商可在投标截止时间前，对其电子响应文件进行修改。

5.3 在投标截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件作任何修改。

5.4 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其投标。

（五）磋商与评审

1.磋商仪式

1.1 采购人或采购代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织开标。

开标当天供应商及时登录不见面开标大厅，响应文件递交截止时间后，采购人将在系统内公布供应商名单，然后通过开标会议区发出响应文件解密的指令，供应商在开标室按规定时间自行实施远程解密，供应商解密限定在开标后30分钟之内完成。因供应商网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致响应文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为供应商撤销其响应文件，系统内响应文件将被退回；因采购人原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成响应文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。

1.2开标仪式由采购代理机构组织，在不见面交易系统中进行开标，并公布各供应商的《开标一览表》。

2.磋商小组

2.1 磋商开始仪式结束后，采购代理机构将立即组织磋商小组进行评审。

2.2 磋商小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于磋商小组成员总数的2/3。采购人不得以评审专家身份参加本部门或本单位采购项目的评审。本代理机构人员不得参加本机构代理的采购项目的评审。

2.3 超过公开招标限额标准的项目，磋商小组应当由5人以上单数组成。

2.4 限额以上项目采用竞争性磋商的采购项目，评审专家应当从政府采购评审专家库内相关专业的专家名单中随机抽取。市场竞争不充分的科研项目、需要扶持的科技成果转化项目，以及情况特殊、通过随机方式难以确定合适的评审专家的项目，经主管预算单位同意，可以自行选定评审专家。技术复杂、专业性强的竞争性磋商采购项目，评审专家中应当包含1名法律专家。

2.5 磋商小组独立工作，负责评审所有响应文件并确定成交候选人。

3.磋商评审过程的保密与公正

3.1 磋商小组、采购人和采购代理机构工作人员、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

3.2 在磋商评审过程中，磋商供应商不得以任何行为影响磋商评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。

3.3 磋商小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。

3.4 评审开始后，直至向成交供应商授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较响应的有关资料以及授标建议等，采购人、磋商小组、采购代理机构均不得向供应商或与评标无关的其他人员透露。

3.5 在评审期间，采购代理机构将设专门人员与供应商联系。

3.6 采购代理机构和评审小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。

3.7 采用综合评分法的项目，公布评标结果时一并公布所有供应商的评审得分及排序情况。

4.评审过程的澄清

4.1 评审期间，为有助于对响应文件的审查、评价和比较，磋商小组有权以电子函件形式要求响应人对其响应文件进行澄清，但并非对每个供应商都作澄清要求。

4.2 接到磋商小组澄清要求的供应商应派人按磋商小组规定的时间和格式在“苏采云”系统中做出澄清，澄清的内容作为响应文件的补充部分，但实质性的内容不得做任何更改。

4.3 接到磋商小组澄清要求的供应商如未按规定做出澄清，其风险由供应商自行承担。

5.对响应文件的初审

5.1 响应文件初审分为资格性审查和符合性审查。

5.1.1 资格性检查：依据法律法规和磋商文件的规定，由采购人对响应文件中的资格审查证明材料进行审查，资格审查的结论，采购人以书面形式向磋商小组进行反馈。

5.1.2 符合性审查：依据磋商文件的规定，由磋商小组从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

5.1.3 未通过资格审查或符合性审查的供应商，采购代理机构将告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，采购代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

5.2 在正式磋商之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了磋商文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与磋商文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大负偏离或保留。

所谓重大负偏离或保留是指与磋商文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与磋商文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离由磋商小组按照少数服从多数的原则认定。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

5.3 如果响应文件实质上没有响应磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其响应文件成为实质性响应的文件。

5.4 磋商小组将对确定为实质性响应的文件进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）响应文件中报价总表内容与响应文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

5.5 磋商小组将按上述修正错误的方法调整响应文件中的报价，并告知供应商，调整后的价格应对供应商具有约束力。如果供应商不接受修正后的价格，则其磋商活动将被拒绝。

5.6 磋商小组将允许修正响应文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何供应商相应的名次排列。

5.7 供应商在评审全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与采购代理机构及磋商小组联系。

6.被认定为未实质性响应磋商文件的响应文件的情形。

6.1 出现下列情形之一的，作无效响应处理。

6.1.1 供应商在规定的时间内未成功解密电子响应文件的。

6.1.2 供应商未按照招标文件要求上传电子响应文件的。

6.1.3 同一供应商提交两个（含两个）以上不同的响应报价的。

6.1.4 不具备磋商文件中规定的资格要求的。

6.1.5 响应报价超过了采购预算或最高限价的。

6.1.6 未通过符合性检查的。

6.1.7 不符合法律、法规和磋商文件中规定的其他实质性要求的。

6.1.8 供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

6.1.9 响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。

6.1.10 磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理。

6.1.11 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而供应商所投标产品不在强制采购范围内的。（所投产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，响应文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）。

6.1.12 响应文件未按照招标文件要求加盖电子签章。

6.1.13 不同的供应商响应文件制作机器码、文件创建标识码一致的。

6.1.14供应商的商务技术部分得分相差悬殊，评标委员会认为得分畸低者没有实质性响应的。

6.1.15 其他法律、法规及本磋商文件规定的属无效响应的情形。

6.2 出现下列情形之一的，磋商失败。

6.2.1 符合条件的供应商或者对磋商文件作实质响应的供应商不足3家的；

6.2.2 出现影响采购公正的违法违规行为的；

6.2.3 因重大变故，采购任务取消的。

6.2.4 磋商小组认定磋商文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

6.3 响应文件提交截止时间结束后参加磋商的供应商不足三家的处理：

6.3.1 如出现响应文件提交截止时间结束后参加磋商的供应商或者在评审期间对磋商文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

7. 响应文件线上格式要求

7.1供应商应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的响应文件（即电子投标）。

7.2 通过“苏采云”系统提交政府采购客户端工具导出加密的响应文件（后缀名为zip）。响应文件不得超过150M。

7.3 本项目采用线上投标，即供应商的响应文件从政府采购客户端工具制作通过“苏采云”系统提交，未提供线上响应文件的，投标无效。

（六）成交

1.确定成交单位

1.1 成交候选供应商的选取原则和数量见磋商文件第四部分规定。

1.2 采购人授权磋商小组在成交候选供应商中直接确定成交供应商。

1.3 采购代理机构将在指定媒体上发布成交结果公告，公告期限为1个工作日。

1.4 若有充分证据证明，成交供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：

1.4.1 提供虚假材料谋取成交的。

1.4.2 向采购人、采购代理机构行贿或者评审专家提供其他不正当利益的。

1.4.3 恶意竞争，最终总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。

1.4.4 属于本文件规定的无效条件，但在评审过程中又未被磋商小组发现的。

1.4.5 与采购人或者其他供应商恶意串通的。

1.4.6 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

1.5 有下列情形之一的，视为供应商串通参与磋商，响应无效：

1.5.1 不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

1.5.2 不同供应商委托同一单位或者个人办理磋商事宜；

1.5.3 不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

1.5.4 不同供应商的响应文件异常一致或者响应报价呈规律性差异。

2.质疑处理

2.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的磋商文件的，可以对磋商文件提出质疑。

2.2 供应商认为磋商文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

2.2.1 对可以质疑的磋商文件提出质疑的，为收到磋商文件之日或者磋商文件公告期限届满之日；

2.2.2 对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

2.2.3 对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

2.3 质疑函必须按照本磋商文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加磋商，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

2.4 对采购方式、磋商文件中项目需求、供应商资格条件、评审方法和评审标准、资格审查结果等应当由采购人答复的质疑，请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的质疑，请向采购代理机构提出，由采购代理机构负责答复。

采购人质疑接收人及联系方式，见磋商文件第一部分。

2.5 以下情形的质疑不予受理

2.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

2.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

2.5.3 未参加磋商活动的供应商或在磋商活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

2.5.4 供应商组成联合体参加磋商，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

2.6 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

3．成交通知书

3.l 成交结果确定后，采购代理机构将向成交供应商发出成交通知书。

3.2 成交通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃磋商项目的，应当依法承担法律责任。

（七）授予合同

1.签订合同

1.l 成交供应商应当在成交通知书发出之日起三十日内，按照磋商文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

1.2 磋商文件、成交供应商的响应文件及磋商过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

1.3 签订合同后，成交供应商不得将其他相关服务进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。政府采购合同分包履行的，成交供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。转包或违规分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

2.标的物的追加、减少。

2.1 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

2.2采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的工程进行适当的减少时，优惠率一律不作调整。

3.政府采购合同信用融资扶持政策

根据《关于深入开展南通市政府采购线上合同信用融资工作的通知》（通财购〔2022〕68号），对政府采购成交供应商提出“政采贷”融资申请的，采购人应当依法按时在“苏采云”系统中录入并公开政府采购合同信息，勾选“融资贷款”选项，并在合同签订、验收付款、账号维护等环节提供必要便利，持续降低参与政府采购的中小企业融资成本。成交供应商如需获得合同信用融资支持，可凭政府采购合同办理“政采贷”融资贷款，详情请见江苏省政府采购网-政采贷专栏。

（八）电子招标投标交易平台

电子招标投标交易平台（即“苏采云”系统，网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）相关要求是本采购文件的组成部分。

（九）未尽事宜

按《中华人民共和国政府采购法》《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》及其他有关法律法规的规定执行。

第三部分 项目需求

供应商在制作响应文件时仔细研究项目需求说明。项目需求包括技术要求和商务要求:技术要求是指对采购标的功能和质量要求，包括服务内容和标准等；商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方法）等。

供应商不能简单照搬照抄磋商文件项目需求说明中的技术、商务要求，必须作实事求是的响应。如供应商提供的服务同采购人提出的项目需求说明中的技术、商务要求不同的，必须在《商务部分正负偏离表》和《技术部分正负偏离表》上明示。

一、招标范围

1.范围：医院内小型零星修缮及改造工程。

2.单项预算金额20万元以下的相关维护、维修或改造工程项目，主要包括土建、装饰（含定制不锈钢制品）、水电、智能化或一般机电设备安装等。

二、工程实施流程

1.流程

采购人根据医院相关程序报批后，不定时派工单的形式通知维修任务→成交供应商根据派工单上的维修任务组织施工→施工完毕后需采购人签字确认是否完成维修任务→成交供应商完成维修任务后，或隐蔽工程在隐蔽之前及时形成正式收方资料，报采购人组织收方→采购人收方任务完成后，成交供应商应在每季度结束后一个月内报送结算资料到采购人，并由采购人指定造价咨询机构审核结算形成结算审核报告→采购人向成交供应商支付本次维修审定价的95%，剩余5%质保期结束后一次性付清。

2.特别说明

2.1以上施工、收方、结算、收款流程，成交供应商需配备足够的专业管理人员参与完成。

2.2单项工程预算≥3.0万元时，另行签订单项工程合同，优惠率同成交优惠率；单项工程预算＜3.0万元的工程，不再另行签订单项工程合同，优惠率同成交优惠率。

2.3因从施工任务开始至最终收款流程较多，时间可能较长，成交供应商正常的收款时间在5-8个月左右，投标供应商需充分考虑以上因素报价。

三、人员要求

1.项目经理

投标供应商任命的项目经理必须到本项目履职，中途不得更换。

项目经理的资格要求：具备二级及以上建造师注册证书（专业：建筑工程）、安全B证及以上。

2.驻场人员：投标供应商须派1名施工人员作为驻院方工地代表。

3.维修工人（各类工种合计）不少于5人，其中必须包含电焊工1名，具备熔化焊接与热切割作业特种作业操作证。

四、施工要求

1.成交供应商按采购人管理部门通知实施服务。按照采购人的要求及施工技术规范，认真组织施工，确保按质、按量完成合同内容。在施工期间应服从采购人的管理、监督和工作安排。

2.接采购人服务通知后，须在24小时内安排项目经理进行现场勘察。如遇紧急抢修等应急事态，成交供应商接通知后应立即（60分钟内）派人现场实施紧急排危。

3.在施工过程中，如因成交供应商原因拒绝采购人派单任务的，每发生一次处罚履约保证金的10%。采购人有权选择其他供应商进行施工。拒绝三次后，采购人有权解除合同并没收全部履约保证金。

4.成交供应商须遵守施工作业操作规程和安全规章制度，在施工过程中，如发生安全责任事故，因施工原因造成采购人、成交供应商或第三方人身伤害和财产损失的，由成交供应商承担全部法律和经济责任；因施工原因造成的各种行政处罚等一切责任和费用等，均由成交供应商自行承担。

5.成交供应商须按预算确定的工期按时完成承包范围内的工作内容。成交供应商须按国家相关法律法规与施工人员签订劳务合同，及时发放员工薪酬。

6.工程质保期：除屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为5年，其余工程质保期至少2年，成交供应商应按法律、法规和行业要求对在质保期内的工程承担免费保修责任。建设工程的保修期，自竣工验收合格之日起计算。

7.施工质量应符合现行国家技术、施工及验收规范规程，对施工工艺的特殊要求，按设计图纸（如有）及国家有关规定执行。

五、资料工作

1.成交供应商必须安排专人负责接收维修工作，统一安排维修工作，制作影像资料并做好相关登记留存。

2.制作相关资料及其他事宜，对于管理部门安排的每项维修工作，成交供应商制作并填写维修工单，工程结束后两天内找采购人需求部门经办人签字，确认完成情况。

3.工程量验收时需配有影像资料（以照片形式清晰照出维修前、维修中、维修后情况，特别是隐蔽工程、防水工程等），能绘制竣工图或示意图的必须绘制，否则采购人管理部门有权不予收方。

六、投标报价及工程结算办法

1.投标报价

1.1本次报价为  固定优惠率报价,即结算价=投标人完成工作量对应的审计价格×（1-优惠率）。投标供应商应结合本企业的技术水平、管理水平和工程规模等实际情况，自报费率，报价时需充分考虑工程实施范围内外的单位、个人和其它可能出现的阻挠施工、以及在合同履行过程中可能发生风险的全部因素。中标后，投标供应商不得以任何缘由提出超出合同约定条款以外的相关费用。

1.2各投标供应商在投标报价时应综合考虑以下因素，中标后不得对采购人提出额外增加费用的要求：

（1）本工程施工期间涉及排污、环保、市容、消防、治安、城市卫生、市政、居委会、派出所等相关部门收取的费用，以及夜间文明施工、保护周边地下管线和架空线的安全的费用等。需采购人配合的，采购人提供必要的配合。

（2）认真踏勘施工现场，考虑因各种困难因素所发生的一切费用。

（3）综合考虑施工机械设备、材料进出场、二次搬运等涉及所有费用。

（4）投标供应商应自行根据现场实际情况，包含但不限于建筑垃圾、装修垃圾、渣土等所有垃圾清运出施工范围之外，拆除垃圾清运费由投标供应商处理。清理标准必须得到采购人认可，否则，如发生相关费用则由采购人在工程结算价款中扣除。清运前成交供应商必须向采购人指明堆放地点（该地点必须符合主管部门要求）。

（5）竣工验收后三日内，成交供应商须拆除现场所有临时设施（含机械设备基础等），所有的机械设备、材料、建筑垃圾全部清运出现场。

（6）必须保护现有房屋、道路、结构物、绿化等成品的费用，如有损坏，应按照不低于原设计标准恢复的费用。

（7）施工用水、用电、场地费用。

（8）因施工场地狭小而发生的一切费用由各投标供应商自行考虑，所有费用包含在投标报价中，竣工结算时不另外支付费用。

（9）本工程施工涉及临时围挡、便道措施项目费由投标供应商自行考虑，按实计入结算。

（10）各投标供应商应考虑施工范围内的行人、车辆的安全、便利出行所采取的措施。

（11）本工程所有成交供应商提供的材料均由成交供应商在确保质量的前提下自行采购。采购人对材料的质量（包含不限于品牌、款式、材质、规格）有认定权（如采购人对成交供应商采购的材料认定为不符合要求的，成交供应商必须重新采购，直到合格为止），根据采购人要求施工前成交供应商提供样品供其选择。

（12）在实际施工中，采购人可以无条件要求成交供应商更换不符合要求的产品，购进的材料设备与提供的样品不一致时，由成交供应商无条件退货，如因使用不符合国家标准及各项指标的材料，由此引起的相关费用由成交供应商承担。

（13）投标供应商在报价时应充分考虑技术规范要求的各项费用及安全生产的相关措施费用；做好安全教育、安全培训工作，建立完善的安全管理体系，在路边作业，必须穿带有明显标志的防护服装，如需要，必须设置必要的安全防护措施，以确保行人、行车和自身的安全。

（14）投标供应商需对施工人员购买人身意外保险（雇主责任险），工程作业中，如发生安全事故，由成交供应商承担全部责任，所产生的费用由成交供应商承担。

2. 工程竣工结算编制原则

2.1《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）、《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）、《江苏省建设工程费用定额》2014版、《江苏省建筑与装饰工程计价定额》2014年版、《江苏省市政工程计价定额》2014年版、《江苏省安装工程计价定额》2014年版、《省住房城乡建设厅关于建筑业实施营改增后江苏省建设工程计价依据调整的通知》（苏建价[2016]154号）、《省住房城乡建设厅关于建筑业增值税计价政策调整的通知》（苏建函价〔2018〕298号）等国家或省级、行业建设主管部门颁发的计价办法；企业定额、国家或省级、行业建设主管部门颁发的计价定额；市场价格信息或工程造价管理机构发布的工程造价信息。

2.2人工工资执行江苏省住房和城乡建设厅发布的施工同期人工工资指导价、机械台班单价按省造价管理部门规定，材料按市造价管理部门发布的施工同期市场指导价取定，无指导价由采购人指定的造价咨询机构进行结算审核并执行合同优惠率。

2.3《省住房城乡建设厅关于调整建设工程按质论价等费用计取方法的公告》（2018）第24号。

2.4本工程不可竞争费用项目及其费率见下表（按《省住房城乡建设厅关于建筑业实施营改增后江苏省建设工程计价依据调整的通知》（苏建价[2016]154号）、《省住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知》（苏建函价【2019】178号），征税方式采用一般计税法）：

| 序号 | 费用 类别 | 费用名称 | 计费基数 | 土建（%） | 修缮（%） | 装饰（%） | 安装（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 规 费 | 社会保险费 | A+B+C-D | 3.2 | 3.8 | 2.4 | 2.4 |
| 2 |  | 住房公积金 | A+B+C-D | 0.53 | 0.67 | 0.42 | 0.42 |
| 3 | 安全文明施工措施费 | 基本费 | A+E-D | 3.1 | 1.5 | 1.7 | 1.5 |
|  |  | 省级标化增加费 | A+E-D | / | / | / | / |
|  |  | 扬尘污染防治增加费 | A+E-D | 0.31 | 0.21 | 0.22 | 0.21 |
| 4 | 税 金 | 税 金 | 税前造价 | 9 | 9 | 9 | 9 |

注：安全文明施工措施费依据《江苏省建设工程费用定额》(2014年)中安全文明施工措施费取费标准进行计取，结算时由甲方工程管理部门进行核定。

2.5临时设施费率：土建按A*1.65%，装饰按A*0.8%，修缮按A*1.6%，安装按A*1.1%，计算基础A=分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费。

2.6单价措施项目费仅计取脚手架措施项目费、混凝土、钢筋混凝土模板及支架措施项目费、大型机械设备进出场及安拆费（根据采购人签证，并结合现场实际情况）、施工排水及排水措施费（根据采购人签证，并结合现场实际情况）。

2.8分工序进行已完工程量的计量，完成工程量由采购人及监理（如有）现场签证并留有影像资料，并按实际完成的合格工程量计量支付，在工程实施过程中，成交供应商必须收集齐全所有隐蔽项目的施工全过程影像视频资料，随结算资料一并提交。所有签证资料必须附有详细影像彩色照片，所摄照片必须有可参照性。如隐蔽项目影像资料未能反映签证、清单及其他结算资料列明的工作内容，则结算时该项内容不予认可。

2.9工程竣工验收合格后，成交供应商根据结算编制依据，编制工程结算由采购人指定造价咨询机构进行结算审核，工程审定价按成交供应商成交优惠率作为最终审定价。

2.10成交供应商不得拒绝完成采购人在施工地点范围内变更或要求增加和减少的工程内容。

2.11成交供应商施工过程中必须服从采购人的安排。

2.12因每个工程工期会比较紧迫，成交供应商须充分考虑工期进度。

2.13因成交供应商未在规定时间内提交完整的结算资料，导致原有施工现场被二次拆除或覆盖的，无法现场确认的，后果由成交供应商自行承担。

2.14关于结算审核费：本工程结算审核的核减率在5%以内（含5%）由采购人支付；核减率＞5%时，该工程所有审计费均由成交供应商承担，由采购人在工程结算款中予以扣除。上述费用不为累进制。

2.15 成交供应商同意按采购人规定办理竣工结算，按照采购人送审要求在规定时限内一次性提交结算资料，并对送审资料的真实性、完整性和合法性负责。水电费用由采购人在工程结算款中予以扣除。

七、主要材料建议品牌及技术要求

| 序号 | 产品名称 | 建议品牌 | 技术要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 铝型材 | AGG亚铝、华铝（华建）、兴发铝材 | 龙骨外形要平整，棱角清晰，切口不应有毛刺和变形。镀锌层应无起皮、起瘤、脱落等缺陷，无影响使用的腐蚀、损伤、麻点，每米长度内面积不大于1cm2的黑斑不多于3处。涂层应无气泡、划伤、漏涂、颜色不均等影响使用的缺陷。 |  |
| 2 | 门窗五金件 | 坚朗（广东）、合和（广东）、雅洁（ARCHIE） | 门窗五金指人员出入门上所要求的机电五金件，包括自动感应门、门禁电锁、机械门锁、锁芯、逃生推杠锁、闭门器、地弹簧、小五金等。 五金材质为: 304不锈钢；符合: GB12955 中国甲级90分钟耐火性测试；门锁锁体表面处理均为拉丝不锈钢锁芯材质为铜,表面处理为镀镍,内外侧需钥匙才能开门或上锁；逃生推杆锁要求通过中国GB30051-2013推闩式逃生门锁最高认证；闭门器通过GA93-2004«防火门闭门器»90分钟防火检测，明装闭门器，3号力，含标准支臂，不停门；通过中国国家消防产品认证。 |  |
| 3 | 防水卷材 | 东方雨虹、卓宝、科顺 | 可溶物含量不少于2100g/㎡、不透水性0.3MPa/≥30min不渗漏、耐热度90℃受热度2小时涂盖层无化动、抗拉强度(纵向、横向)不小于450N、低温顺度-18℃(动态r=15mm弯1800)无裂纹、最大拉力时延伸率不小于30%、人工气候加速老化程度不小于十年。 |  |
| 4 | 玻璃隔断 | 台玻、南玻、耀皮 | （1）成品玻璃隔断：成品8mm厚防火玻璃隔断,耐火极限≥1小时；成品配套钢制框架,无螺丝安装。注：隔断墙耐火性（完整性）为≥60min，所有隔断框料采用配套全钢质型材，钢质门框型材壁厚不低于1.5mm，走道隔断满足《建规》50016-2014第5.1.1条等相关规定。 （2）成品双层玻璃百叶隔断:成品玻璃隔断，8mm厚（防火玻璃）+10厚mm（钢化玻璃）,耐火极限≥1小时;成品配套全钢质型材框架,无螺丝安装;内部结构可兼容线缆及包含水斗固定支架。注：隔断墙耐火性（完整性）为≥60min，所有隔断框料采用配套全钢质型材，钢质门框型材壁厚不低于1.5mm，走道隔断满足《建规》50016-2014第5.1.1条等相关规定。 |  |
| 5 | 胶 | 白云、永安、之江（金鼠）、硅宝、欧利雅 | 中性固化、对金属、镀膜玻璃等建筑材料无腐蚀性;位移能力达35级，对于正常的伸缩及剪切变形能够保持性能不变，起到有效的密封作用；耐老化、耐紫外线、耐臭氧、耐水；具有优良的粘结性，固化后与大多数建筑材料形成很强的粘结而不需要使用底涂并与其它中性硅酮胶具有良好的相容性。 |  |
| 6 | 涂料 | 立邦、三棵树、华润、紫荆花 | 无机涂料：防水、防霉、防潮；面漆两度；水性底漆一遍（干燥后再做饰面）；满铺海吉布背刷胶（如果有）；两遍高强耐水性防霉腻子找平收光；满贴贴耐碱玻纤网格布（墙面）高附着力，耐水，耐擦洗，防霉；环保：符合 GB18582-2008”室内装饰装修材料内墙涂料“有害物质限量达到标准”，GB/T 9756-2009合成树脂乳液内墙涂料达到标准，抗菌，防霉：HG/T 3950-2007 抗霉菌性能0 级。 水性仿瓷涂膜：面漆两度；水性底漆一遍（干燥后再做饰面）；两遍高强耐水性防霉腻子找平收光；满贴贴耐碱玻纤网格布（ALC墙板基层）；耐擦洗性：≥250000次，铅笔硬度：≥3H，耐水性：≥96H，GB/T 9756-2009合成树脂乳液内墙涂料达到一等品要求，抗菌，防霉：HG/T 3950-2007 抗霉菌性能0 级。 |  |
| 7 | 钢制防火门 | 振通、阳光金亿达、通安（南通防火门厂） | 符合GB 12955—2008防火门规范要求；通过中国国家消防产品认证。 |  |
| 8 | 钢质门 | 马斯德克、浦菲尔、道生门业、瑟路绅 | 门框钢板厚度：宝钢热镀锌1.5㎜；门扇基材钢板厚度：宝钢热镀锌0.8㎜，五金背衬3mm镀锌钢板，内骨1.5mm镀锌钢板；门扇：厚度40㎜门扇表面无焊点，门扇采用专用设备折弯成型，表面无缝无接头现象；门扇侧面单缝密拼，并且结构具有防止门扇松脱的功能，保持门扇整体平整美观的同时利于保持清洁；隔声性能：Rw=32dB三级(GB/T8485－2008)；防撞功能：符合GB/T20909-2007；保温性能：传热系数K=2.8W/(M2.K)五级；内部填充：高强度蜂窝纸板、孔径≤16㎜；可选视窗：玻璃单层视窗。门框通过数控弯板中心一体折弯成型，表面无焊点，门框三边设置R型减震密封条，门框与墙体间灌浆收口；钢质门尺寸偏差及其他技术指标性能符合国家GB/T20909《钢门窗》标准。 |  |
| 9 | 钢质墙板 | 马斯德克、瑟路绅、浦菲尔、格满林 | 规格尺寸： 1.5mm厚；表面硬度：铅笔硬度≥3H；表面工艺：静电粉末喷涂； 背衬铝板瓦楞芯板厚度0.3mm锟涂（位于顶面时背衬蜂窝芯）；配套专用热镀锌龙骨；表面静电粉末喷涂喷涂，正面涂层厚度≥45M；光泽度：光泽度＜30，±5；耐磨性能：≥5L/μm；耐冲击性：经50kg﹒cm冲击后，正反面铝材应无裂纹，涂层应无脱落、开裂；耐盐酸：无变化；耐硝酸：无起泡等变化，△E≤5.0；耐砂浆性：无变化；耐溶剂性：丁酮，无露底。 |  |
| 10 | 配电箱（柜）主要元器件 | 施耐德、西门子、ABB |  |  |
| 11 | 开关（面板） | Legrand（TCL-罗格朗）、西门子、施耐德、ABB、霍尼韦尔 | 具备强制性安全认证(CCC认证)； 面板:表面应具有良好的光泽;阻燃性能应通过650℃灼热丝温度试验要求; 底壳:阻燃性能应通过850℃灼热丝温度试验要求: 开关触点:动静触点分开后，绝缘电阻不小于5n; 插座铜片:厚度不小于0.6mm，不同极性之间绝缘电阻不小于可业; 开关的接线端子应能可靠的连接2根2.5mm截面的导线; 插座的接线端子应能可靠的连接2根截面为1-2.5mm(6A、10A)、1-4m(15A、16A)、2.5-6 mm-(25A)的导线; 用自攻锁紧螺钉或自切螺钉安装的，软塑固定件在经受10次拧紧退出试验后，无松动或掉渣，螺钉及螺纹无损坏现象。 |  |
| 12 | LED灯 | 三雄极光、雷士、阳光照明（芯片：飞利浦Luminus、欧司朗Osram、科瑞CREE、日亚NICHIA，光源及芯片均原封装颗粒） | 优质铝合金灯体，外部喷粉处理经久使用不褪色不变形；配光：科学配光，优质 PMMA 透光罩，出光柔和，不刺眼；光源：优质光源、光色纯净，色温一致性好，铝合金散热，寿命长；电源：优质恒流驱动电源，良好的电磁兼容性，具有开、短路及过压保护，安全有保障；安装：嵌入式安装，拆装简单，维护方便。其他详见南通第一人民医院照明灯具技术规格书。 |  |
| 13 | 铜芯电缆 | ZTT（中天科技）、远东电缆、远程、宝胜、江扬 | 电线上具备强制性安全认证(CCC认证)标志、制造商公司名称及地址、联系电话、线径、额定电压、认证号、生产日期、检验员印章及长度，地线用黄绿色绝缘层（双色线）。铜导体要是无氧铜，绝缘层料采用阻燃聚氯乙烯或交联聚氯乙烯；高温冲击150度下，低温-30度下电线不得出现开裂等。 |  |
| 14 | 阀 | KARON(冠龙)、“工”字牌（上海良工）、沪工（ 上海沪工阀门制造有限公司） | 阀门垫圈及配件不能有石棉材质；外观良好、无锈斑；阀门型号、规格、耐压强度和严密性试验结果符合原设计及相关规范、标准要求；阀门铭牌应符合现行国家标准《通用阀门标志》(GB 12220)要求。 |  |
| 15 | 薄壁不锈钢管 | Dao Succeed（江苏道成不锈钢管业有限公司）、民乐、铭扬、宝地管业、正康 | 符合GB/T 29038-2012 薄壁不锈钢管道技术规范要求。 |  |
| 16 | 铝板 | 七色、方大、欧斯宝、西蒙 | 铝板原材料不低于国际铝业协会认证的AA3005铝合金材质等级的产品；加工工艺：单块铝板及冲孔铝板在工厂的加工过程中四边应采用连续自动化辊压成型加工工艺或机械折弯以精确加工宽度尺寸，不得采用间歇式翻折工艺成型，不在现场进行二次加工。 |  |
| 17 | PVC塑胶地板 | 得嘉（Tarkett）、阿姆斯壮、洁弗乐(Gerflor) | 规格尺寸为2.0厚同质透心卷材；产品须欧美原装进口，禁止OEM贴牌；提供原产地证明和报关单；重量：≤2800g/㎡（必须满足项）；防滑性: （DIN51130标准）达到R9级；防火性能: 达到Bfl-S1标准；）色牢度: ≥6（色牢度数值越高说明产品不易褪色）；甲醛、TVOC、苯乙烯、4-苯基环己烯等达到GB 18586-2001 要求；色牢度：达到GB/T 11982.2-2015中≥6级；耐磨性：达到GB/T 11982.2-2015中≥T级要求；尺寸稳定性：达到GB/T 11982.2-2015相关要求；防滑性：达到GB/T 4100-2006要求；耐污染性：达到GB/T 4085-2015中0级要求。 |  |
| 18 | 石膏板、吊顶龙骨 | 杰森、博罗、杰科、洛斐尔 | 纸面石膏板板外观平整；尺寸及偏差/mm：9.5mm±0.5mm、12.0mm±0.6mm ；面密度：9.5/(kg/㎡)；硬度：板材的棱边硬度和端头硬度应不小于70N；抗冲击性：经冲击后，板材的背面应无径向裂纹；吸水率：应不大于10%；遇火稳定性：应不小于20min。 |  |
| 19 | 洁具 | 益高、尚高、吉事多、恒洁、法恩莎、九牧 | 全部洁具必需具有产品质量免检证书，和国家节水型认证；卫生洁具外观应造型周正，外表光滑、美观、无裂纹，边缘平滑；卫生洁具零件规格应标准，质量牢靠，外表光滑，电镀均匀，螺纹清楚，锁母松紧适度，无砂眼、裂纹等缺陷；卫生器具给水配件应完好无损，接口严密，启闭局部机敏；所有卫生间蹲便器要求为前挡前冲。 |  |
| 20 | 瓷砖 | 冠珠、欧美、马可波罗、加西亚、蒙娜丽莎、特地 | 瓷砖尺寸、表面质量、平直度、吸水率、化学性能应符合《陶瓷砖》（GB/T 4100-2015）第7条附录B中“精细”级的相关规定； 瓷砖材料燃烧性能符合《建筑材料及制品燃烧性能分级》（GB 8624-2012）A级标准；其环保等级符合《民用建筑工程室内环境污染控制规范》（GB50325-2010）(2013版)A级标准。 地面做法：10厚防滑地砖，干水泥擦缝；撒素水泥面（洒适量清水）； 20厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层；1.5厚聚氨酯涂膜防水层； 1:3水泥砂浆找平层,四周及竖管根部位抹八字角； 最薄处20厚1:3水泥砂浆找坡，0.5%坡向地漏；素水泥浆一度（内掺建筑胶）；钢筋混凝土楼板。 墙面做法： 10厚墙砖 ,专用勾缝剂擦缝；10厚1：2水泥砂浆结合层；1.5厚聚氨酯涂膜防水层,上翻1800mm（卫生间等有水房间均需做防水）；10厚1:2.5水泥砂浆打底压实找平。 |  |
| 21 | 木工板 | 兔宝宝、莫干山、千年舟 | E0级，表面平整且厚度不小于18mm±1.5mm。 |  |
| 22 | 弱电电缆 | 天诚、帝一、秋叶原、赛格、大华 | 符合国家标准GB/T 7424-2008《弱电控制电缆》要求。 |  |

特别说明：

1、以上材料设备在工程结算时不再进行认质认价，以上材料设备价格由采购人指定的造价咨询机构进行结算审核并执行合同优惠率。请投标单位慎重考虑投标优惠率；未明确品牌范围的材料设备，须选用优质品牌并达到设计要求，设计未明确参数的材料须达到国标要求。

2、项目中的建议品牌，只是建议所采购产品（设备）的档次。供应商可以选择建议品牌，也可以选择建议品牌以外的品牌，但所选品牌档次须等于或高于建议品牌档次。材料（包含不限于品牌、款式、材质、规格）使用前需经采购人确认后方可使用，选择建议品牌以外须同时要提供等于或高于建议品牌的相关证明材料。

第四部分 评审方法和评审标准

一、磋商方式

不见面远程开标模式：开标当天各供应商在各自地点通过苏采云系统及时登录不见面开标大厅，参加磋商活动。

二、磋商程序及评审方法和标准

评审方法：综合评分法，经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。评审时，磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

商务技术部分评审结束后进入最后报价环节，最后报价将作为评审价。系统发送最后报价填报通知后，所有的响应供应商须在15分钟内填写并提交最后报价，未在规定时间内提交最后报价的，视作无效响应处理。

最后报价是供应商响应文件的有效组成部分，提交最后报价的供应商不得少于3家。

供应商商务、技术部分和价格部分的合计分值，为该供应商的评审总得分。

评审结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按响应报价由低到高顺序排列。得分且响应报价相同的并列。响应文件满足磋商文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分前四名的供应商为成交候选人。

评委在认真审阅响应文件的基础上，根据各响应文件的响应程度独立评判，不得统一打分。

（一）采购人（代表）对供应商资格进行审查。

供应商资格不合格的，其响应文件判定为无效响应文件。

（二）磋商小组对符合资格供应商的响应文件进行符合性审查。

未通过符合性审查的响应文件，将被判为不满足磋商文件实质性要求。

（三）商务技术分：40分

各供应商得分为磋商小组成员评分的算术平均分，分值保留小数点后两位。

| 序号 | 评分因素 | 各评分因素细分项 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 业绩 | 提供2022年6月1日至今的类似维修改造业绩证明（以竣工验收报告时间为准）。每提供一份符合要求的业绩证明资料得1分，最高得6分。 提供成交（中标）通知书、施工合同、竣工验收单或相关竣工验收证明材料、工程发票（非足额）等扫描件并加盖公章，时间以竣工验收报告日期为准。 | 6分 |
| 2 | 质保期 | 工程（除防水工程以外）质保期至少2年，在此基础上延期1年得1分，最高得3分，提供承诺函。 | 3分 |
| 3 | 人员资质 | 拟派项目经理具备中级及以上职称得3分，初级不得分。提供职称证书及2025年任意一个月供应商为其缴纳社保的证明扫描件并加盖公章。 | 3分 |
|  |  | 拟派技术负责人具备二级及以上注册建造师证书（专业：建筑工程）及中级及以上职称得2分。提供以上证书及2025年任意一个月供应商为其缴纳社保的证明扫描件并加盖公章。 | 2分 |
| 4 | 施工组织方案 | 总体概述：主要的施工方法、施工组织、总体设想，方案针对性及施工段划分；内容齐全、完整，针对性、可操作性强得3分，内容有细微缺失，针对性、可操作性一般得2分，其余得1分，未提供不得分。 | 3分 |
|  |  | 施工进度计划和各阶段进度保证措施；内容齐全、完整，针对性、可操作性强得3分，内容有细微缺失，针对性、可操作性一般得2分，其余得1分，未提供不得分。 | 3分 |
|  |  | 各分部分项工程施工方案及质量保证措施；内容齐全、完整，针对性、可操作性强得3分，内容有细微缺失，针对性、可操作性一般得2分，其余得1分，未提供不得分。 | 3分 |
|  |  | 安全文明施工及环境保护措施；内容齐全、完整，针对性、可操作性强得3分，内容有细微缺失，针对性、可操作性一般得2分，其余得1分，未提供不得分。 | 3分 |
|  |  | 项目管理班子的人员配备、素质及管理经验；内容齐全、完整，针对性、可操作性强得3分，内容有细微缺失，针对性、可操作性一般得2分，其余得1分，未提供不得分。 | 3分 |
|  |  | 劳动力、机械设备和材料投入计划；内容齐全、完整，针对性、可操作性强得3分，内容有细微缺失，针对性、可操作性一般得2分，其余得1分，未提供不得分。 | 3分 |
|  |  | 关键施工技术、工艺及工程项目重点、难点和解决方案；内容齐全、完整，针对性、可操作性强得2分，内容有细微缺失，针对性、可操作性一般得1分，其余得0.5分，未提供不得分。 | 2分 |
| 5 | 高空作业专项措施方案 | 供应商制定具体高空作业专项措施方案：如高空作业、脚手架搭设等。专项措施方案完善、内容详细、可行得2分；专项措施方案基本完善、详细得1分；专项措施方案不完善、内容不详细或未提供不得分。 | 2分 |
| 6 | 维修服务承诺 | 供应商根据自身情况，对服务期间维修响应及时率，接到采购人通知后2小时内到现场并响应采购人提出的要求进行“踏勘现场”，并在24小时内出具方案和报价的承诺，采购人满意率等方面的承诺（格式自拟）。 维修服务承诺内容详细、全面、可行得4分； 维修服务承诺内容基本完整、较为全面、可行得3分；维修服务承诺内容一般、不太全面、不太可行得2分；维修服务承诺内容不详细、不全面、不可行得1分；未提供不得分。 | 4分 |

备注：提供相关证明材料扫描件并加盖供应商公章，不提供不得分。上述涉及可在政府或行业协会官网查询的供应商或人员资质资格等相关证书、以及相关证明材料，仅需提供复印件（应清晰可辨）并加盖公章，非必须提供原件。评委评审时经三分之二及以上评委认为复印件存疑时，可要求供应商提供查询网址或原件核对，无法核验时该项不得分，供应商自行承担由此产生的得分损失。

（四）价格分：60分

价格分统一采用低价优先法计算，所有有效磋商报价（优惠率）中满足竞争性磋商文件要求，且优惠率最高的磋商报价为磋商基准价，其价格分为满分，其他供应商的价格分按照下列公式计算。（计算结果四舍五入保留两位小数）

项目评审过程中，不得去掉最终报价中的最高报价和最低报价。

磋商报价得分=（1-磋商基准价）/（1-最终磋商报价）×60

举例：A最终报价（优惠率）：15%；B最终报价（优惠率）：20%，C最终报价（优惠率）：23%；A报价得分=（1-23%）/（1-15%）*60=54.35分,B报价得分=（1-23%）/（1-20%）*60=57.75分,C报价得分=60分。

磋商小组认为供应商的优惠率明显高于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在30分钟内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理。

（五）政府采购政策功能落实

专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

（六）成交供应商的确定

磋商小组汇总各评委评分后，按照得分从高到低的顺序推荐三名成交候选人，并编写评审报告。

采购人委托磋商小组直接确定排名第一的成交候选人为成交供应商。

当成交候选人无正当理由放弃中标，被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，采购人有权按照政府采购相关法律法规的规定对其采取惩戒措施，包含但不限于列入采购失信人黑名单等措施。

当成交候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，采购人可以按照评标委员会提出的成交候选人名单排序依次确定其他成交候选人为成交人，也可以重新招标。

（七）采购人代表宣布评审结果。

（八）公告成交结果

自确定成交供应商之日起2个工作日内，在“江苏省政府采购网”公告成交结果，公告期限为1个工作日。

（九）发放成交通知书

公告成交结果的同时，采购代理机构向成交供应商发放成交通知书。

成交通知书发出后，采购人不得违法改变成交结果，成交供应商无正当理由不得放弃成交。

特别说明：采用不见面远程方式开标的，成交供应商成交后在领取成交通知书前需提供贰份加盖公章的系统内打印的纸质响应文件给采购代理机构。未提供纸质响应文件的不得领取成交通知书。

第五部分 合同条款及格式

- 南通市第一人民医院2025-2027年零星修缮项目合同书

（合同参考格式，以最终签订版为准）

甲方：南通市第一人民医院

乙方：

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本工程具体情况，甲乙双方经协商一致，特签订本合同，以资共同遵守。

一、工程概况：

1、工程名称：南通市第一人民医院2025-2027年零星修缮项目。

2、工程范围及内容：

（1）施工范围：医院内小型零星修缮及改造工程

（2）施工内容：单项预算金额20万元以下的相关维护、维修或改造工程项目，主要包括土建、装饰（含定制不锈钢制品）、水电、智能化或一般机电设备安装等。

（3）施工地点：南通市第一人民医院（南通市崇川区胜利路666号）。

二、合同服务期限：服务期为两年，自合同签订日起计算。每个工程具体开竣工时间以甲方通知为准。

三、质量标准：工程质量达到合格标准。

四、承包方式：包工包料。

五、合同价款、工程款结算及支付方式

1、合同价格形式：固定优惠率合同（成交优惠率）。工程竣工验收合格后，乙方根据结算编制依据，编制工程结算由甲方指定造价咨询机构进行结算审核，工程审计价*（1-成交优惠率）作为最终结算价。

注：单项工程预算≥3.0万元时，另行签订单项工程合同，优惠率同成交优惠率；单项工程预算＜3.0万元的工程，不再另行签订单项工程合同，优惠率同成交优惠率。

2、工程款支付流程：

甲方根据医院相关程序报批后，不定时以派工单的形式通知维修任务→乙方根据派工单上的维修任务组织施工→施工完毕后需甲方代表签字确认是否完成维修任务→乙方完成维修任务后，或隐蔽工程在隐蔽之前及时形成正式收方资料，报甲方组织收方→甲方收方任务完成后，乙方应在每季度结束后一个月内报送结算资料到甲方，并由甲方指定造价咨询机构审核结算形成结算审核报告→甲方向乙方支付本次维修审定价的95%，剩余5%质保期结束后一次性付清。

3、工程竣工结算编制原则：

3.1《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）、《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）、《江苏省建设工程费用定额》2014版、《江苏省建筑与装饰工程计价定额》2014年版、《江苏省市政工程计价定额》2014年版、《江苏省安装工程计价定额》2014年版、《省住房城乡建设厅关于建筑业实施营改增后江苏省建设工程计价依据调整的通知》（苏建价[2016]154号）、《省住房城乡建设厅关于建筑业增值税计价政策调整的通知》（苏建函价〔2018〕298号）等国家或省级、行业建设主管部门颁发的计价办法；企业定额、国家或省级、行业建设主管部门颁发的计价定额；市场价格信息或工程造价管理机构发布的工程造价信息。

3.2人工工资执行江苏省住房和城乡建设厅发布的施工同期人工工资指导价、机械台班单价按省造价管理部门规定，材料按市造价管理部门发布的施工同期市场指导价取定，无指导价由甲方指定的造价咨询机构进行结算审核并执行合同优惠率。

3.3《省住房城乡建设厅关于调整建设工程按质论价等费用计取方法的公告》（2018）第24号。

3.4本工程不可竞争费用项目及其费率见下表（按《省住房城乡建设厅关于建筑业实施营改增后江苏省建设工程计价依据调整的通知》（苏建价[2016]154号）、《省住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知》（苏建函价【2019】178号），征税方式采用一般计税法）：

| 序号 | 费用 类别 | 费用名称 | 计费基数 | 土建（%） | 修缮（%） | 装饰（%） | 安装（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 规 费 | 社会保险费 | A+B+C-D | 3.2 | 3.8 | 2.4 | 2.4 |
| 2 |  | 住房公积金 | A+B+C-D | 0.53 | 0.67 | 0.42 | 0.42 |
| 3 | 安全文明施工措施费 | 基本费 | A+E-D | 3.1 | 1.5 | 1.7 | 1.5 |
|  |  | 省级标化增加费 | A+E-D | / | / | / | / |
|  |  | 扬尘污染防治增加费 | A+E-D | 0.31 | 0.21 | 0.22 | 0.21 |
| 4 | 税 金 | 税 金 | 税前造价 | 9 | 9 | 9 | 9 |

注：现场安全文明施工措施费率结算时由甲方工程管理部门进行核定。

3. 5临时设施费率：土建按A*1.65%，装饰按A*0.8%，修缮按A*1.6%，安装按A*1.1%，计算基础A=分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费。

3.6单价措施项目费仅计取脚手架措施项目费、混凝土、钢筋混凝土模板及支架措施项目费、大型机械设备进出场及安拆费（根据甲方签证，并结合现场实际情况）、施工排水及排水措施费（根据甲方签证，并结合现场实际情况）。

3.7主要材料建议品牌及技术要求详见附件3。

3.8以下条款所涉及到的费用包含在合同价款中，乙方不得对甲方提出额外增加费用的要求：

3.8.1本工程施工期间涉及排污、环保、市容、消防、治安、城市卫生、市政、居委会、派出所等相关部门收取的费用，以及夜间文明施工、保护周边地下管线和架空线的安全的费用等。需甲方配合的，甲方提供必要的配合。

3.8.2认真踏勘施工现场，考虑因各种困难因素所发生的一切费用。

3.8.3综合考虑施工机械设备、材料进出场、二次搬运等涉及所有费用。

3.8.4乙方应自行根据现场实际情况，包含但不限于建筑垃圾、装修垃圾、渣土等所有垃圾清运出施工范围之外，拆除垃圾清运费由乙方处理。清理标准必须得到甲方认可，否则，如发生相关费用则由甲方在工程结算价款中扣除。清运前乙方必须向甲方指明堆放地点（该地点必须符合主管部门要求）。

3.8.5竣工验收后三日内，乙方须拆除现场所有临时设施（含机械设备基础等），所有的机械设备、材料、建筑垃圾全部清运出现场。

3.8.6必须保护现有房屋、道路、结构物、绿化等成品的费用，如有损坏，应按照不低于原设计标准恢复的费用。

3.8.7施工用水、用电、场地费用。

3.8.8因施工场地狭小而发生的一切费用由乙方自行考虑，所有费用包含在投标报价中，竣工结算时不另外支付费用。

3.8.9本工程施工涉及临时围挡、便道措施项目费由乙方自行考虑，按实计入结算。

3.8.10乙方应考虑施工范围内的行人、车辆的安全、便利出行所采取的措施。

3.8.11本工程所有乙方提供的材料均由乙方在确保质量的前提下自行采购。甲方对材料的质量（包含不限于品牌、款式、材质、规格）有认定权（如甲方对乙方采购的材料认定为不合格的，乙方必须重新采购，直到合格为止），根据甲方要求施工前乙方提供样品供其选择。

3.8.12在实际施工中，甲方可以无条件要求乙方更换不符合要求的产品，购进的材料设备与提供的样品不一致时，由乙方无条件退货，如因使用不符合国家标准及各项指标的材料，由此引起的相关费用由乙方承担。

3.8.13合同价中包含技术规范要求的各项费用及安全生产的相关措施费用；乙方应做好安全教育、安全培训工作，建立完善的安全管理体系，在路边作业，必须穿带有明显标志的防护服装，如需要，必须设置必要的安全防护措施，以确保行人、行车和自身的安全。

3.8.14乙方需对施工人员购买人身意外保险（雇主责任险），工程作业中，如发生安全事故，由乙方承担全部责任，所产生的费用由乙方承担。

3.9乙方分工序进行已完工程量的计量，完成工程量由甲方及监理（如有）现场签证并留有影像资料，并按实际完成的合格工程量计量支付，在工程实施过程中，乙方必须收集齐全所有隐蔽项目的施工全过程影像视频资料，随结算资料一并提交。所有签证资料必须附有详细影像彩色照片，所摄照片必须有可参照性。如隐蔽项目影像资料未能反映签证、清单及其他结算资料列明的工作内容，则结算时该项内容不予认可。

3.10乙方不得拒绝完成甲方在施工地点范围内变更或要求增加和减少的工程内容。

3.11乙方施工过程中必须服从甲方的安排。

3.12本工程因每个工程工期会比较紧迫，乙方须充分考虑工期进度。

3.13因乙方未在规定时间内提交完整的结算资料，导致原有施工现场被二次拆除或覆盖的，无法现场确认的，后果由乙方自行承担。

3.14关于结算审核费：本工程结算审核的核减率在5%以内（含5%）由甲方支付；核减率＞5%时，该工程所有审计费均由乙方承担。由甲方在工程结算款中予以扣除上述费用不为累进制。

3.15乙方同意按甲方规定办理竣工结算，按照甲方送审要求在规定时限内一次性提交结算资料，并对送审资料的真实性、完整性和合法性负责。

3.16水电接驳由乙方自行负责，费用包含在合同价中。施工中所用的水、电费用由乙方自行承担，如财务结算时，乙方无法提供相应的结清证明，甲方有权按乙方施工期限内所产生的水、电费与工程结算审定价的5‰的高值，在工程财务结算中予以扣除。

4、履约保证金

4.1本项目履约保证金为人民币10万元整，乙方的履约保证金须在成交通知书发出5个工作日内汇入采购人账户（应当以数字人民币、支票、汇票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交），成交供应商应当在成交通知书发出之日起三十日内，按照磋商文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。超期或未有协商，则视为自动放弃成交资格。

4.2合同期满，经采购人确认乙方在合同期内履约情况良好，则该履约保证金如数退还（不计息）。

4.3发生以下情况的，履约保证金不予退还或部分退还：a.签订合同后，乙方不履行合同义务的，甲方有权全额扣除履约保证金，全额不予退还，同时甲方亦有权终止合同，乙方还须承担相应的法律赔偿责任。b.乙方在履约过程中发生违约行为，给甲方造成损失的，甲方有权在乙方缴纳的履约保证金中予以扣款，以弥补甲方经济损失，不足的部分乙方另外补齐。

六、质量管理及验收：

1、本项目必须严格执行国家、地方、行业现行的建设工程相关规范和标准，按甲方审定的方案、图纸及要求进行施工。

2、乙方必须建立健全工程质量保证体系，在质量管理、检查、监督、验收等方面严格按合同要求执行。

3、乙方应提前一天通知甲方验收，验收时乙方根据工程验收规范提供质量自检记录，无自检记录甲方有权拒绝验收。

4、根据国家有关规定，结合本工程的特点，质量保修期为工程竣工验收合格之日起计算。

七、质保、保修

1、除屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为5年，其余工程质保期为  年，乙方应按法律、法规和行业要求对在质保期内的工程承担免费保修责任。建设工程的保修期，自竣工验收合格之日起计算。在维修质保期内如出现质量或故障问题，乙方在得到甲方通知后2小时内响应，一般故障及质量问题在24小时内解决，重大故障或质量问题在48小时内解决 。

2、保修内容、范围：乙方施工的工程项目范围内，因乙方原因引起的质量问题，由乙方负责无偿维修。

八、双方职责

1、甲方职责

1.1审核并批准乙方的施工组织设计、施工进度计划。

1.2向乙方介绍施工现场及周围环境、配套设施情况。

1.3委派专业人员督查乙方做好现场施工管理工作，协调解决该项目实施过程中的有关问题。

1.4负责提供施工电、水源点。

1.5委派同志为现场负责人，联系电话：

2、乙方责任：

2.1严格按相关规范标准、甲方要求组织施工，确保工程施工质量、进度，因乙方原因造成的施工质量事故由乙方负责。

2.2严格执行施工安全规范及甲方有关安全文明生产等规章制度，确保现场安全、文明施工；在施工期间不得影响医院正常运营，因乙方原因造成的安全事故由乙方负责，并承担相应经济责任。

2.3接受甲方现场质量监督检查和协调管理，为甲方提供工程管理及质量监督检查的必备条件。

2.4负责做好材料的采购、保管工作，并确保工程材料质量。

2.5负责及时清理建筑垃圾，做到工完料尽场地清。工程施工结束后，负责清理完毕场内建筑垃圾，费用自理。

2.6负责做好与该工程相关的协调工作。

2.7乙方保证任命的项目经理必须到本项目中履职,负责协调施工中具体问题，合同期间不得更换。

2.8乙方委派  为现场驻场人员(电话：),乙方保证维修工人（各类工种合计）不少于5人，其中必须包含电焊工1名，具备熔化焊接与热切割作业特种作业操作证。

2.9按照《劳动法》规定雇佣员工，确保员工工资按时足额到位。

2.10施工结束乙方提出验收申请，经甲方验收合格方可移交。

九、安全要求

1、维修施工过程中乙方应严格遵守施工安全生产规范要求，并接受甲方的检查督促，如出现的安全事故，由乙方负完全责任。参与维修施工人员由乙方购买人身意外伤害险，并将有关单据复印件交甲方，未购买该险种的人员，不得参与维修施工。

2、为加强建筑工程安全生产、文明施工管理，保障施工从业人员的作业条件和生活环境，防止施工安全事故发生，施工单位和作业人员应自觉遵守《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程安全生产管理条例》、《安全生产许可证条例》、《江苏省建设工程现场安全文明施工措施费计价管理办法》等法律法规，如有违反，应对所造成的后果负责（包括一切人身或经济损失）。

3、乙方在施工范围内进行施工，应遵守甲方的有关规章制度，如有违反，应对所造成的后果负责（包括一切人身或经济损失）。

4、乙方应熟悉安全施工的有关条文，与甲方签订安全协议，明确施工安全员，做好施工中的安全管理工作，接受甲方施工监督人员及安监部门的检查与监督，安全设施和作业设备、工具应符合国家有关规定，特殊作业人员必须持证上岗。

5、乙方应对施工范围的施工人员进行有关安全教育培训，进行考试并有记录。

6、甲方施工监督人员应在施工前对乙方施工人员详细交待安全注意事项，检查安全措施。

7、乙方对此工程应制订详细的安全技术措施、应急预案，排查危险点，制订防范措施。

8、如乙方人员发生违反安全规程的现象，所造成的损失由乙方承担，甲方施工监督人员或安监部门的人员一经发现，有权制止，不听制止者可停止其施工，严重者可通知对方解除合同。

十、资料工作

1、乙方必须安排专人负责接收维修工作，统一安排维修工作，制作影像资料并做好相关登记留存。

2、制作相关资料及其他事宜，对于管理部门安排的每项维修工作，乙方制作并填写维修工单，工程结束后两天内找甲方需求部门经办人签字，确认完成情况。

3、工程量验收时需配有影像资料（以照片形式清晰照出维修前、维修中、维修后情况，特别是隐蔽工程、防水工程等），能绘制竣工图或示意图的必须绘制，否则甲方管理部门有权不予收方。

十一、违约责任和争议的解决办法

1、在施工过程中，如因乙方原因拒绝甲方派单任务的，每发生一次处罚履约保证金的10%。甲方有权选择其他供应商进行施工。拒绝三次后，甲方有权解除合同并没收全部履约保证金。

2、乙方逾期完工的，每逾期一日向甲方支付违约金500元。逾期时间不得超过10天，否则甲方有权解除合同，同时乙方还应支付该次工程款的10%的违约金。

3、甲方无正当理由未按合同规定的期限向乙方支付工程款的，每逾期1天甲方向乙方支付违约金500元，逾期时间不得超过15天。否则乙方有权解除合同，同时甲方还应支付该次工程款的10%的违约金（如因甲方财务安排方面原因，可酌情延后付款）。

4、乙方未按本合同的规定提供的质保服务的，每发生一次应按履约保证金的1%向甲方承担违约责任。

5、甲、乙双方如有争议事项，首先由双方协商解决，若不能达成一致，可向甲方所在地法院起诉。诉讼期间，双方应继续履行合同中的非争议部分。

6、本合同未尽事宜可由双方根据具体情况及有关规定友好商定补充条款。

十二、职业健康补充条款

1、乙方严格执行《中华人民共和国职业病防治法》和《工作场所职业卫生监督管理规定》的规定，有效控制职业危害。

2、乙方承揽涉及职业危害因素的作业时，应采取措施保障员工获得相应的职业卫生保护，所有接触职业危害作业人员应当配备相应的防护用品，乙方应加强日常职业卫生管理，督促员工正确使用防护用品。

3、乙方应定期开展职业健康监护工作，负责对接触职业危害作业的人员进行职业健康上岗前体检、定期体检和离岗体检，体检情况报甲方备案。凡患禁忌病的人员和不宜从事接触职业危害工作的人员，一律不得进入甲方的施工现场，如因上述原因引起后果的由乙方负全责。‍

十三、合同终止条款

出现下列情形之一，甲方有权终止合同并没收乙方履约保证金。造成损失的，乙方还应承担超过履约保证金部分的损失，同时作为不良记录存档，两年内不得参加甲方单位招投标：(1)施工期间不履行施工责任；（2）拒绝甲方派单任务3次及以上的；(3)乙方未按相关技术规定要求及验收标准进行施工，连续两个工程达不到规定要求和标准的；(4)转包或违法分包；(5)施工期间发生重大安全事故。

十四、其它

1、双方签订的补充协议（如建设工程施工廉政合同、安全协议等）,作为合同的组成部分,与本合同具有同等法律效力。

2、本合同壹式肆份，具有同等法律效力，甲方持叁份，乙方持壹份，自双方签字盖章之日起生效。

附件1：建设工程施工廉政合同

附件2：安全生产协议书

附件3：主要材料建议品牌及技术要求

甲方（盖章）：南通市第一人民医院      乙方（盖章）：

地址：地址：

法定代表人：法定代表人：

委托代理人：委托代理人：

联系方式：联系方式：

开户银行：开户银行：

账号：账号：

签订日期：年月日签订日期：年月日

第六部分 响应文件组成

响应文件由资格审查证明材料、价格文件、商务技术文件三部分组成。供应商提供的电子响应文件材料须字迹清晰。如因响应文件字迹模糊、无法辨认造成的无效响应或不得分等后果由供应商自行承担。

一、资格审查证明材料

1.供应商符合《政府采购法》第二十二条规定条件的承诺函；（格式见附件）

2.法定代表人身份证明书；（格式见附件）

3.法定代表人授权委托书原件，磋商代表本人身份证复印件；（格式见附件）

4.供应商营业执照复印件；

5.供应商信用承诺书；（格式见附件）

6.远程参与开标会议诚信承诺书；（格式见附件）

7.供应商建筑工程施工总承包叁级及以上资质证书、有效的安全生产许可证证书。

8.提供拟派项目负责人建筑工程专业二级及以上注册建造师资格、有效的安全生产考核合格证书（B证）、劳动合同书及投标供应商为其缴纳的2024年任意一个月的养老保险缴费清单。

9.磋商公告资格要求提供相应的佐证材料（中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函或监狱和戒毒企业证明材料）；

10.其它需要提交的资格审查证明材料。

二、商务技术文件

1.供应商情况一览表；（格式见附件）

2.商务部分正负偏离表；（格式见附件）

3.技术部分正负偏离表；（格式见附件）

4.商务技术评分标准中须提供的相关得分佐证材料；

5.供应商认为需要提交的其他商务技术材料。

三、价格文件

1.报价总表。

附件1

供应商符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函

我单位参加________________ _（项目名称），_______ __________（项目编号）投标活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：

1.我单位具有独立承担民事责任的能力；

2.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（1.供应商在参加政府采购活动前三年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。2.《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）

6.我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

承诺人名称（公章）：

日期：______年月日

附件2

法定代表人身份证明

先生/女士：现任我单位职务，为法定代表人，特此证明。

身份证号码：

注：提供法定代表人的身份证复印件盖公章

附件3

法定代表人授权委托书

本人（姓名）系（授权单位名称）的法定代表人，现委托（姓名）（身份证号）为我方代理人，以我方名义全权处理与本次采购项目（编号：）有关的一切事务，其法律后果由我方承担。

本授权书于年月日起生效。代理人无转委托权。

代理人(被授权人):

授权单位名称（盖章）：

授权单位法定代表人（签字或盖章）：

______年月日

注：提供投标代表本人身份证复印件盖公章

附件4

供应商情况一览表

| 单位名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位优势及特长 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位 概况 | 职工总数 |  | 人 | 上一年主要经济指标 | 营业额 |  | 实现利润 |  |
|  | 流动资金 |  | 万元 |  | 主要 业绩 | 1. |  |  |
|  | 固定资产 （万元） |  | 原值： 净值： |  |  | 2. |  |  |
|  | 占地面积 |  | M2 |  |  | 3. |  |  |
| 其它 | 近3年完成及正在执行的合同中发生的由于供应商违约或部分违约而引起诉讼和受到索赔的案件具体情况及结果（须如实填写，若对此进行隐瞒，尔后又被采购人或采购代理机构发现，或被它人举证成立，其磋商资格将被取消）。 |  |  |  |  | 如有名称变更（非因该单位出现了与资格预审（如果经此程序）时的营业性质的根本改变以至不再满足本次招标的要求），说明原名称因何种原因变更为现名称，并提供由工商管理部门出具的变更证明文件。 |  |  |

附件5

商务部分正负偏离表

（由供应商据实填写，表格不够自行添加）

| 序号 | 服务名称 | 磋商文件要求的商务条款 | 响应文件响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

注：

1.供应商提交的响应文件中与磋商文件第三部分“项目需求”中的商务部分的要求，应逐条填列在偏离表中。

2. “偏离说明”一栏选择“正偏离”、“无偏离”、“负偏离”进行填写。正偏离、无偏离的确认和负偏离的是否响应招标文件，由评委认定。

3.供应商如果虚假响应，将被暂停参加采购人或招标代理机构组织采购活动。

4.供应商若提供其他增值服务，可以在表中自行据实填写。

附件6

技术部分正负偏离表

（由供应商据实填写，表格不够自行添加）

| 序号 | 服务名称 | 磋商文件要求的技术要求 | 响应文件响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

注：

1.供应商提交的响应文件中与磋商文件第三部分“项目需求”中的技术部分的要求，应逐条填列在偏离表中。

2. “偏离说明”一栏选择“正偏离”、“无偏离”、“负偏离”进行填写。正偏离、无偏离的确认和负偏离的是否响应招标文件，由评委认定。

3.供应商如果虚假响应，将被暂停参加采购人或招标代理机构组织采购活动。

4.供应商若提供其他增值服务，可以在表中自行据实填写。

附件7

报价总表（以苏采云系统格式为准）

附件8

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合 体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于  建筑业  ；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）。

2.（标的名称），属于  建筑业  ；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

附件9

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的项目编号为______的项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、成交供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（盖章）：

日  期：

附件10

监狱和戒毒企业证明材料

（格式自拟）

根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的，供应商属于监狱企业的证明文件。

附件11

供应商信用承诺书

为营造公开、公平、公正的交易环境，树立诚信守法的供应商形象，本人代表本单位作出以下承诺：

一、本单位对所提交的单位基本信息、单位负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成分；

二、严格依照国家和省、市、县关于政府采购等方面的法律、法规、规章、规范性文件，参加投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；

三、自我约束、自我管理，守合同、重信用，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约、恶意投诉等行为，主动维护招标投标的良好秩序；

四、如发生违法违规或不良行为或存在其他法律法规对招标投标行为予以限制的情形，自愿接受政府采购有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应的法律责任；

五、自觉接受政府部门、行业组织、社会公众、新闻舆论等监督；

六、上述承诺已向本单位员工作了宣传教育；

如有违反上述承诺的不良行为，本单位同意将其予以上网公示。

投标供应商全称(盖公章)：

法定代表人（签字或盖章）：

时间：  年  月   日

附件12

远程参与开标会议诚信承诺书

致：

我方郑重承诺：遵循公开、公平、公正和诚实守信的原则，参加本次远程开标会议，是我方真实意思的表达。

一、不出借、买卖、伪造、涂改企业和从业人员的资质证书、营业执照、资格业绩、印章以及其他相关资信证明文件，严禁其他企业或个人以我公司的名义投标。

二、严格遵守法律、法规和招标文件规定的投标程序。不隐瞒真实情况，不弄虚作假，不骗取投标和中标资格。

三、坚决抵制和杜绝串标、围标、哄抬报价、贿赂、回扣等违法投标和不正当竞争行为。

四、依法经营，公平竞争，不采取违法、违规或不正当手段损害、侵犯同行企业的正当权益。

五、遵守指令、不擅离职守。开标评标过程中，我方将坚持全程参加开评标会议，积极响应采购人的指令和操作要求，不擅离职守，始终保持通讯顺畅，因我方原因导致10分钟内无法与管理端建立起联系的，即视为放弃交互的权利，我方认可采购人任意处置决定，接受包括终止投标资格在内的任何处理结果。

六、确保设施、设备工况良好。我方将负责提前检查电力供应、网络环境和远程开标会议有关设施、设备的稳定性和安全性，因我方原因导致无法完成投标或者不能进行现场实时交互的，均由我方自行承担一切后果。

七、不向采购人或评标委员会成员或相关人员行贿，以牟取中标。

八、我方将在法律、法规框架允许的范围内就有关评审过程中的事项向管理人员提出咨询或疑问，如需要提出现场质疑的，将严格按照江苏省财政厅文件（苏财购[2018]86号）规定，以书面方式提出（加盖企业印鉴后通过网络传输扫描件）。不在招投标活动中虚假投诉。

我方若有违反承诺内容的行为，自愿接受取消招投标资格、将不良行为记录记入档案、没收投标保证金等有关处理，并承担相应的法律责任。给采购人造成损失的，依法承担赔偿责任。

承诺单位（盖章）：

法定代表人签字或签章：

年月日

附件13

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：邮编：

联系人：联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。