无锡市梁溪区政府采购

（全流程电子化）

公    开

招  标  文  件

（暗标）

采购项目编号：JSZC-320213-YCTX-G2025-0003

采购项目名称：2025-2028年梁溪区区管绿化设施管养服务项目

采购人：无锡市梁溪区城市管理局

采购代理机构：江苏天翔工程项目管理有限公司

二○二五年六月

目     录

一、投标邀请函	3

二、投标供应商须知	8

三、项目技术要求和有关说明	17

四、合同书（格式）	38

五、合同条款（格式）	40

六、附件	54

- 一、投标邀请函

江苏天翔工程项目管理有限公司受无锡市梁溪区城市管理局委托，对2025-2028年梁溪区区管绿化设施管养服务项目进行公开招标采购，欢迎符合相关条件的供应商参加投标并提请注意下列相关事项：

（一）招标项目信息

1.项目名称：2025-2028年梁溪区区管绿化设施管养服务项目

2.项目编号：JSZC-320213-YCTX-G2025-0003

3.合同履行期限：自合同签订之日起三年。根据履约情况，合同管理期间符合履约要求的，与采购单位续签下一年合同，每年签订一次合同

4.项目预算：7500万元

5.本项目设定单项最高限价：6889.457115万元，投标报价超过最高限价的视为无效投标文件

6.采购方式：公开招标

7.养护质量要求：按照《江苏省城市园林绿化养护管理规范及分级标准》一级养护标准、符合现行的区级绿化养护管理考核办法开展相应的养护工作，并达到所规定标准（上述标准及考核办法如有修改，按新标准执行）。本项目范围内所涉及的相关游园、花箱养护需符合市、区相关主管部门管理要求

8.采购人：无锡市梁溪区城市管理局

9.本项目标的所属行业：其他未列明行业。根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号，其他未列明行业：从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业

10.本项目是否专门面向中小企业：是

11.本项目接受联合体投标

如为联合体投标，须满足如下要求：

①以联合体形式进行政府采购的，参加联合体的投标供应商均应当具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，并应当向采购人提交联合协议，载明联合体各方承担的工作和义务。联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

②联合体牵头人应具备（资质要求）。项目负责人应为（联合体身份）在职员工。本项目项目负责人可由联合体牵头人拟派。

③以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。若联合体中任一成员单位中途退出，则该联合体的投标无效。

（二）投标供应商资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：供应商应为中小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位；

3.本项目的特定资格要求：

（1）未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的；

（2）授权委托人和项目负责人应为投标供应商企业在职员工；

（3）凡有在建（施工或养护）项目拟担任本项目负责人的不得参与本项目投标且项目负责人在所投的项目养护期间不得有在建（施工或养护）项目；（格式见附件 承诺书四）

（三）供应商主体信息库注册

1.请有意参加本项目采购活动的供应商按以下流程进行操作：

（1）供应商访问江苏省政府采购（苏采云）平台的方法：“苏采云”系统用户注册－－获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名－－下载采购文件－－将采购文件导入政府采购客户端工具－－制作投标文件－－导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。具体见《“苏采云”系统供应商操作手册》。

（2）访问“江苏政府采购网”点击“苏采云”平台——“用户注册”按钮，进行账号注册并填写申请信息，也可以直接通过苏采云（http://jszfcg.jsczt.cn/)进入注册界面。

（3）投标供应商应及时办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书与电子签章，政府采购交易系统原CA须更换为江苏省电子政务证书认证中心CA，以确保全流程电子化政府采购活动的顺利进行。领取CA和办理电子签章详见“江苏省政府采购数字证书CA及电子签章办理指南”（http://jsxcmm.com/help/help.html）

（4）CA驱动下载：在“江苏省政府采购（苏采云）平台”账号登录页面，点击“驱动下载”链接中的“政务CA、方正签章控件驱动安装包及安装说明”可以直接下载驱动安装包，安装包中附有驱动安装手册。

（5）采购文件、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。

（6）政府采购客户端工具及“苏采云”系统供应商操作手册可访问江苏政府采购网--办事指南--“资料下载”进行下载《“苏采云”系统供应商操作手册及政府采购客户端工具》。

（7）采购代理机构将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

（8）苏采云系统应使用谷歌浏览器参与不见面开标。

2.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“中国政府采购网”“江苏政府采购网”发布的信息。

3.特别提醒：

若资格审查中或评审过程中，采购人/代理机构/评标委员会对投标文件存在疑问，投标供应商被授权代表须在接到在线询标函后30分钟内，在开标界面在线以澄清函回复并加盖公章或签电子公章；若投标供应商被授权代表未在规定时间内按上述要求作出回复，则视为投标供应商默认资审结果或评审结果。

（四）完成项目报名，获取招标文件

（1）获取采购文件时间：2025年07月02日至2025年07月09日23:59时止（法定假日除外）。五个工作日后仍可下载招标文件，但不作为供应商权益受到损害的证明材料和依据。

（2）售价：0元

（3）采购文件获取地点方式：网上获取，潜在投标供应商可在项目招标公告附件中查看公开招标文件，如确定投标，必须在苏采云平台（http://jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/login）中免费下载公开招标文件[“江苏省政府采购（苏采云）平台或“政府采购客户端（苏采云）”中免费下载文件（“项目参与”——找到需要获取招标文件的项目，点击“我要参与”——“参与投标”——“下载文件”）]，完成项目获取，方可按要求制作、上传投标文件。供应商须对采购文件各项内容做出实质性响应，否则其投标文件无效。供应商应承担其编制投标文件以及递交投标文件所涉及的一切费用。无论投标结果如何，采购人对上述费用不负任何责任。

（五）公开答疑时间、地点

采购人、江苏天翔工程项目管理有限公司将以电话咨询、邮箱等方式开展线上不见面答疑服务。截止至2025年07月10日10:00前，有关单位对于招标文件的相关事项如有疑问可通过上述方式咨询；投标供应商如有需要对招标文件要求澄清的问题，请以书面形式（必须加盖投标供应商公章，也请务必留下联系方式，以便回复）提出“JSZC-320213-YCTX-G2025-0003项目需澄清问题”，并于答疑截止时间前通过邮箱给项目联系人。若未在法定时间内提出澄清，由此造成的损失及风险由投标供应商自行承担。

（六）网上投标及开标、定标时间、地点

本项目进行线上不见面采购活动，供应商准备好制作标书的笔记本电脑、CA锁（政务CA），登录苏采云网上开标大厅，等待开标流程进入“解锁环境”，点击“点击立即解密”进行标书解密，解锁完成后及时关注开标大厅，请在规定时间内登录网上开标大厅参与采购活动（具体操作流程详见《“苏采云”系统供应商操作手册》）。

网上投标截止时间：2025年07月28日09:30（投标截止时间后的投标文件恕不接受）

网上投标解密时间：2025年07月28日09:30，解密时限：开启解密后30分钟。

投标及开标地点：网上线上投标。

定标时间：评标结束

定标地点：无锡市滨湖区楝泽路9-1号2层东

（七）投标有效期：开标之日起90天

（八）采购方法：

本次采购采用《江苏省政府采购（苏采云）平台》进行招标投标活动，招标、投标、评标和中标结果发布全程电子化。

（九）本次采购联系方式

有关本次采购活动程序方面的问题，可来人、来函（传真）或电话联系。

采购人：无锡市梁溪区城市管理局

采购人地址：无锡市梁溪区惠勤路180号

联系人：朱博文

联系电话：0510-82366602

采购代理机构：江苏天翔工程项目管理有限公司

代理机构统一社会信用代码：913209007827496139

联系人:薛柯枫、张冬青、成璐

联系电话：18262571851

联系地址：无锡市滨湖区楝泽路9-1号2层东

邮政编码：214000

电子邮件地址：1443428924@qq.com

（十）其他

1.因供应商可能会存在操作不熟练、业务不熟悉等因素，为保证开评标流程顺利，供应商如有问题应及时反馈，供应商在投标文件递交截止时间前网上上传电子投标文件。

2.本项目为不见面开标，仅需在任意地点登录苏采云平台参加开标会议，供应商无需到达开标现场。

3.纸质投标文件：本项目为不见面开标，报价人无需递交纸质投标文件至现场，中标后中标供应商向采购代理机构提供与电子投标文件完全一致的纸质投标文件（3份：一正、二副）。

4.供应商请仔细阅读供应商注册流程和招标文件中关于电子开评标等相关事项，如有问题可发送邮件或电话咨询。

- 二、投标供应商须知

（一） 遵循原则：

公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

（二） 招标文件：

1．采购文件包括文件目录所列全部内容，投标供应商应仔细阅读，并在投标文件中充分响应采购文件的所有要求。

2．投标供应商应登录苏采云平台http://jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/login在线申请获取采购文件及有关资料，按采购文件要求提交全部资料并对采购文件各项内容做出实质性响应，否则该投标供应商的投标无效。

3．投标供应商一旦参加本项目投标，即表明承诺接受了本采购文件中所有条件和规定。

4．采购文件一经售出、一律不退，且仅作为本次采购投标使用。

（三） 招标文件的解释：

本文件的最终解释权归采购人。

（四） 招标文件的补充或修正：

1.采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。如需对招标文件进行澄清或修正，江苏天翔工程项目管理有限公司将在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上（江苏政府采购网）发布更正公告并书面通知已获取招标文件的单位，该澄清或修正的内容为招标文件的组成部分。投标供应商应在投标截止时间前关注原招标公告媒体上发布的相关更正公告。请招标文件的收受人下载此更正公告后，于投标截止日前书面回函江苏天翔工程项目管理有限公司，逾期不回视同收到此公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

2.澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构将在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标供应商；不足15日的，采购人或者采购代理机构将顺延提交投标文件的截止时间。

（五）投标文件的组成（相应内容上传至投标客户端）：

投标文件分为明标和暗标，相应内容上传至投标客户端。

明标部分：

- 1.投标函（格式见附件）

- 2.资格、资信证明文件（扫描后上传，身份证应为正、反面）：

- （1）关于资格的声明函（格式见附件）；

- （2）具有独立承担民事责任能力的投标供应商营业执照或相关部门的登记证明文件（投标供应商如是允许以分支机构身份参加投标的，提供投标供应商分支机构的营业执照）；

- （3）投标供应商法定代表人授权委托书（法定代表人亲自参加投标的除外，格式见附件）

- （4）投标供应商法定代表人身份证（提供正、反面原件扫描件）；

- （5）投标供应商法定代表人授权代表身份证（提供正、反面原件扫描件，法定代表人亲自参加投标的除外）；

（6）被授权代表人、项目负责人提供法定的社保收缴部门出具的近一年度中任意一个月（不含投标当月）的投标供应商依法为其缴纳社会保险证明（由相关主管部门出具；法定代表人亲自参加投标或担任本项目的项目负责人的除外；社保缴费证明必须提交带有社保部门公章的或含有县（区）级及以上社保部门电子加盖公章或签电子公章或带二维码验证的扫描件）；

- （7）投标供应商近一年中任意一个月份（不含投标当月）的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的近两年中（2023年或2024年）任意一个年度的审计报告和所附已审财务报告（新成立企业只需提供从成立之年份起经审计的财务报告）；

- （8）投标供应商近一年中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）；

- （9）投标供应商近一年中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）；

- （10）承诺书（一、二、三、四，格式见附件）（原件扫描件上传投标系统）；

- （11）采购人要求的特定资质证明扫描件（详见“投标邀请函”-“投标供应商资格要求”之3中要求）。

- （12）供应商应为中型企业/小型企业/微型企业/监狱企业/残疾人福利企业，供应商如为中小微企业的必须提供《中小企业声明函》；供应商如为监狱和戒毒企业的，按照财政部《司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题》（财库〔2014〕68号）的规定提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；供应商如为残疾人福利性单位的必须提供《残疾人福利性单位声明函》；以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业；其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。（格式见附件）

- （13）联合体协议书（联合体投标的必须提供，格式见附件）。供应商以联合体投标时，明确各方拟承担的工作和责任，联合体各方必须签署本协议，联合体协议书须完整注明所有联合体成员单位。如由授权代表签名的，须提交由法定代表人签署的授权委托书。如联合体未按要求提交联合体协议书的，则投标无效。

注：按照《政府采购法实施条例释义》，法人的分支机构由于其不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。但银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，可以分支机构参加政府采购和签订合同。

说明：投标供应商须提供上述资料原件的扫描件上传至投标系统中并加盖公章。

供应商以联合体投标时，上述资格证明文件中：第（1）、（5）、（6）项及（11）项中的项目负责人无在建承诺书可由联合体牵头人代表联合体提供；剩余资格要求联合体成员单位也必须提供。

上述资格、资信证明文件投标供应商必须按要求全部提供，否则投标文件无效。如上述资格、资信证明文件遇有国家相关政策规定可不具备的，必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明复印件。投标供应商法定代表人或法定代表人授权代表为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其他可在中国大陆有效居留的许可证明。

- 开标一览表（格式见附件）

- 明细报价表 (格式见附件）

- 报价合理性分析表（格式见附件）

- 报价部分

- （1）投标总价

- （2）单位工程投标报价汇总表

- （3）分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

- （4）综合单价分析表

- （5）总价措施项目清单与计价表

- （6）其他项目清单与计价汇总表

- （7）暂列金额明细表

- （8）材料（工程设备）暂估单价及调整表

- （9）专业工程暂估价及结算价表

- （10）计日工表

- （11）总承包服务费计价表

- （12）规费、税金项目计价表

- （13）总价项目进度款支付分解表

- （14）发包人提供材料和工程设备一览表

- （15）承包人提供主要材料和工程设备一览表（适用造价信息差额调整法）

- （16）承包人提供主要材料和工程设备一览表（适用于价格指数差额调整法）

- 投标供应商简介和经营情况说明；

- 项目负责人情况一览表（格式见附件）及相关证明材料

- 养护管理人员一览表（格式见附件）及相关证明材料

- 养护作业人员投入计划一览表（格式见附件）及相关证明材料

- 绿地养护施工机械设备配备表（格式见附件）

- 投标偏离表（格式见附件）

- 综合考核排名证明表（格式见附件）

- 评分标准中对应的其他所需证明材料（如有自行添加）

- 其他（投标供应商认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加）

暗标部分：

1.技术文件（暗标，内容参照评标办法）

特别注意：本项目采用暗标形式，投标人须参照评标办法的相关要求对商务部分和技术文件部分分别进行制作。其中技术文件部分属于暗标，投标人在制作技术文件部分相关内容时不得有体现投标人身份的内容，否则投标无效。

不得有体现投标人身份的内容是指：①页面采用A4版面，字体为四号宋体（黑色），不得出现彩色文字，不得出现手写。技术部分不得出现能够体现投标人身份、名称的相关描述、材料、文件等内容；②技术部分不得更改，不得在其中涂改、标注或做任何可以辨认投标人及所属人员身份的名称、印章、商标等标记；③技术部分应当版面整洁、字迹清楚、不许批注或进行底纹、阴影、水印等特殊设置，不得采用任何不符合常规、有别于其他投标人的特殊做法；④不可编辑的照片、图片、截图中字体及字号不作限制，对应评分标准模块上传。图片不得出现能显示企业特征或其他提示性的标记或标识。

（六）投标文件的制作：

- 所有文件、往来函件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号例外）。

- 投标文件由投标供应商按要求如实填写，须有投标供应商（签章）、法定代表人或法定代表人授权代表签章，方为有效，未尽事宜可自行补充。

- 如无特别说明，投标供应商报价一律以人民币为投标结算货币，结算单位为“元”。

- 投标费用自理。

- 供应商在开标前务必确认电脑浏览器设置、CA证书软件下载等，确保和CA证书匹配可以正常登录苏采云投标客户端。

- 供应商请仔细阅读供应商注册流程和招标文件中关于电子开评标等相关事项，如有问题可发送邮件或电话咨询。

- 本次采用江苏省政府采购（苏采云）平台进行采购活动，采购文件发布、报价、评审和中标结果发布全程电子化。

（七）网上投标：

- 投标供应商应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间内，凭CA数字证书登陆苏采云平台获取招标文件，在投标客户端制作投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。

- 投标供应商应对CA数字证书妥善保管，如被他人盗用投标，后果自负。

- 投标供应商按招标文件规定的网上解密时间进行解密，如未按时解密后果自负。

- 投标供应商应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

- 投标供应商应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

- 因投标供应商原因造成投标文件未解密的，视为撤销其投标文件，部分投标文件未解密的，其他投标文件的开标可以继续进行。

（八）无效投标文件的确认：

投标供应商有下列情况之一者，投标文件无效：

- 未按规定在江苏省政府采购（苏采云）平台注册的；

- 电子投标文件未按规定期限投标的，纸质投标文件（如有）未按规定的期限、地点送达的；

- 电子投标文件未按招标文件要求签章的；

- 投标供应商未按招标文件要求解密电子投标文件的；

- 投标供应商的法定代表人授权代表，无法定代表人授权委托书的；

- 不具备招标文件中规定的资格要求或未按招标文件规定的要求提供资格、资信证明文件的；

- 被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的；

- 投标文件未按招标文件规定的内容和要求填写的；没有在投标系统指定位置上传对应文件、材料的；

- 电子投标文件图片、字迹模糊不清、无法辨认的；

- 电子投标文件中技术文件暗标部分有体现投标人身份的内容；

- 投标文件中有招标文件未允许提供的选择性内容；

- 不同投标供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜的；

- 不同投标供应商的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；

- 不同投标供应商的投标文件的上传形式、目录序号、排版格式、文字风格等存在明显的相似性或一致性，特征显示由同一单位或者同一个人编制的；

- 不同投标供应商投标文件内容存在非正常一致、项目组成员出现同一人、投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的、投标报价呈规律性差异的；

- 不同投标供应商的投标资料相互混装、不同投标供应商的委托代理人、项目负责人以及其他相关人员有在同一个单位缴纳社会保险、同一投标文件中单位名称落款与公章不是同一单位的；

- 项目投标总价超过本项目预算或最高限价的；

- 提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格证明文件等）；

- 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 评标委员会认定投标供应商的报价明显低于其他通过符合性审查投标供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且投标供应商不能应评标委员会要求在评标现场合理的时间内提供书面说明（必要时评标委员会可要求投标供应商提交相关证明材料）证明其报价合理性的；

- 投标供应商的投标文件上传使用的MAC地址和IP地址一致的，不同投标文件留有相同标记标识、存在两处以上一致性错误或雷同等情况，视为投标供应商相互围标、串标，其投标无效；

- 组成联合体投标未提供联合体各方共同投标协议的；在同一采购项目中，联合体成员以自己名义单独投标或者参加其他联合体投标的；未按招标文件要求提供联合体成员资料的；

- 投标文件内容不全或不符合招标文件中规定的其他实质性要求的；

- 法律法规和招标文件规定的其他无效情形。

- 凡有在建（施工或养护）项目拟担任本项目负责人的；

- 人工费占比高于人工费占比标准；

- 电子投标文件与招标文件要求格式不一致而无法导入计算机评标系统；

- 启用投标文件电子文本的项目，投标供应商因自身原因造成投标文件电子文本无法导入应急开评标系统的，视为放弃其投标；

（九）开标、评标：

  - 所有投标单位在招标文件规定的时间内解密各自投标文件；

  - 解密后，供应商须自行准备设备（包括但不限于笔记本电脑、CA锁、无线网络热点）登录“江苏省政府采购（苏采云）平台”，按采购文件规定时间解密后，在评审过程中保持在线，等待评审小组的询标（如有）、按要求报价，并等待评审结果，中途不得离开。如未按要求应答，由此所产生的损失及风险由供应商自行承担。

  - 投标截止时间后参加投标的供应商或解密投标文件的供应商不足三家的，不开标；开标后，所有投标供应商可在线上开标大厅中看到所有投标供应商的投标报价；

  - 开标时，投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价评标委员会应当以书面形式要求投标供应商作出必要的澄清、说明或者补正，经投标供应商确认后产生约束力，投标供应商不确认的，其投标无效。

  - 电子投标文件与纸质投标文件（如有）不符的，以电子投标文件为准。

  - 投标供应商未参加开标的，视同认可开标结果。

  - 评标程序

- 评标工作由专家及采购人代表组成评标委员会，并实行回避制度。开标、评标工作由采购代理机构负责组织。

- 投标文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。

- 资格性检查。评标委员会依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明、投标（报价）承诺函等进行审查；通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询投标供应商在投标截止时间之前，是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，以确定投标供应商是否具备投标资格。信用查询结果以网页打印的形式留存并归档。本项目接受联合体投标，两个或两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

- 符合性检查。评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

- 澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以通过苏采云平台发起询标要求投标供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。投标供应商的澄清、说明或者补正应当通过苏采云平台，由其授权的代表应答并加盖电子公章，且不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

- 比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

  - 评标方法

投标供应商通过初审的，方可进入比较与评价程序。

比较与评价采用综合评分法。

评标委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定投标供应商的分值；各投标供应商的评审后得分为各评委所评定分值的平均值，并按高低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标供应商排名第一，为中标单位。

  - 评分标准

详见附件。

（十） 定标：

- 评标委员会根据招标文件规定的评标方法和评标标准进行评审，按招标文件的要求依法确定中标供应商。联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。江苏天翔工程项目管理有限公司将在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布中标公告。如有质疑，应在法定质疑期限内，即中标公告期限届满之日起7个工作日内，以书面形式（原件）送达江苏天翔工程项目管理有限公司，并且针对同一采购程序环节的质疑，须在法定质疑期内一次性提出。质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据（格式详见中国政府采购网《政府采购供应商质疑函范本》）。江苏天翔工程项目管理有限公司将在收到符合上述要求的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容作出答复。投标供应商在法定质疑期限外送达的质疑函或法定质疑期限内送达的质疑函不符合上述要求的均为无效质疑，江苏天翔工程项目管理有限公司对无效质疑不予受理。如质疑查无实据或投标供应商捏造事实，提供虚假材料进行恶意举报，不配合或采用不正当手段干扰政府采购质疑的，将记入投标供应商在江苏省和无锡市的政府采购“供应商诚信记录”，并按相关规定处理。

- 江苏天翔工程项目管理有限公司向中标供应商发中标通知书。

- 投标供应商电子投标文件将作为电子档案保存。

（十一） 废标的确认：

在招标采购中，出现下列情况之一的，应予废标：

- 符合专业条件的投标供应商或者对招标文件作出实质性响应的投标供应商不足三家；

- 出现影响采购公正的违法、违规行为；

- 投标供应商的报价均超过采购预算，采购人不能支付的；

- 因重大变故，采购任务取消。

（十二）中标无效的确认：

- 提供虚假材料谋取中标的；

- 采取不正当手段诋毁、排挤其他投标供应商的；

- 与招标采购单位、其他投标供应商恶意串通的；

- 向招标采购单位行贿或者提供其他不正当利益的；

- 在招标过程中与招标采购单位进行协商谈判、不按照招标文件和中标供应商的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

- 拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

投标供应商有上述（1）至（5）项情形之一的，中标无效。有上述（1）至（6）项情形之一的，处以政府采购项目中标金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以公告，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机构吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

（十三）签订、履行合同：

- 采购人应当自中标通知书发出之日起十五日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，在江苏天翔工程项目管理有限公司就实质性条款见证后，与中标供应商签订合同。联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。江苏天翔工程项目管理有限公司见证部分详见招标文件合同书（格式条款），见证后的格式条款不得作任何修改。

- 中标方非因不可抗力未履行招、投标文件和合同规定的义务，一经查实，江苏天翔工程项目管理有限公司将根据具体情况提请政府采购管理部门作出相应处理。

（十四）注意事项：

中标供应商有下列情形之一的，情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报：

      - 中标后无正当理由不与采购人签订合同的；

      - 将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经过采购人同意，将中标项目分包给他人的；

      - 拒绝履行合同义务的。

（十五）中标服务费：

1.代理服务收费标准：按照差额定率累进法计算，①招标代理服务费参照计价格〔2002〕1980号收费服务类标准规定计取，100万以下费率为1.5%，100万-500万费率为0.8%，500万-1000万费率为0.45%，1000万-5000万费率为0.25%，5000万-10000万按费率0.1%，并按此基础的70%计取，以中标价为基数计算；②清单预算编制费参照苏价服〔2014〕383号文收费标准规定计取，500万以下费率为3.8‰，500万-1000万费率为3.4‰，1000万-5000万费率为3‰，5000万-10000万费率为2.4‰，以审定的最高限价作为基数计算，并按此基础的70%计取。

2.本项目采购代理服务费由采购人支付。

- （十六）政府采购信用担保

- 政府采购信用担保，是由专业担保机构为供应商向采购人、代理机构、金融机构提供的保证，主要包括履约担保。供应商可以根据自身情况，自行决定是否选择信用担保形式。

- 履约担保，是指由专业担保机构为中标供应商支付履约保证金的义务向采购人提供的保函担保。专业担保机构根据中标供应商的中标通知书为凭据，进行资信审查后出具保函，中标供应商以保函形式缴纳履约保证金；供应商未按政府采购合同履行约定义务而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照担保函约定履行担保责任。供应商可以自愿选择是否采取履约担保函的形式缴纳履约保证金。

- 中标供应商可以根据自身情况，自行决定是否选择采用履约担保形式，自主选择合作银行。除江苏省财政厅确定的江苏省再担保有限公司和无锡市财政局确定的科发投资担保有限公司为无锡市政府采购信用担保合作担保机构外，民生银行南京分行、江苏银行和中信银行南京分行、浙商银行无锡分行可以在无锡市范围内开展政府采购履约担保业务。

- （十七）电子履约保函

- 为深入贯彻落实《国务院办公厅关于印发〈政府采购领域“整顿市场秩序、建设法规体系、促进产业发展”三年行动方案（2024－2026年）〉的通知》（国办发〔2024〕33号）精神，提升政府采购便利度，持续优化政府采购营商环境，现就进一步全面推广政府采购电子履约保函相关事项通知如下：

- 一、江苏省财政厅通过政府采购流程确定开鑫科技有限公司为“政府采购电子履约保函（保险）平台”提供系统技术服务。该平台可通过江苏省政府采购网、“苏采云”系统访问（首次使用需注册）。

- 二、“政府采购电子履约保函（保险）平台”通过数据互联互通的方式，将政府采购项目和电子履约保函申请自动关联，实现供应商、采购人、金融机构三方无缝衔接。供应商在线完成电子履约保函申请和办理，采购人在线核验电子履约保函，全过程业务系统留痕、可追溯。电子履约保函从源头上解决了传统纸质保函难辨真伪、管理不便的痛点，助力采购人高效、便捷地管理保函。

- 三、对于要求缴纳履约保证金的政府采购项目，中标（成交）供应商在签订政府采购合同后，登录“政府采购电子履约保函（保险）平台”，选择第三方机构并提交保函（保险）申请，经审核通过后支付相关费用即可。供应商可通过上述平台查询相关保函（保单）信息、理赔信息和开具发票。

- 四、电子履约保函与履约保证金、纸质保函具有同等法律效力。

- 五、供应商可通过江苏政府采购网下载“政府采购电子履约保函（保险）操作手册”，具体地址为：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/

- （十八）政府采购合同融资：【根据我市《关于开展政府采购合同融资工作的通知》（锡财购〔2020〕17号）】

- 合同融资，是指参与政府采购的供应商，凭借中标、成交通知书或政府采购合同向金融机构申请融资，金融机构以供应商信用审查和政府采购信誉为基础，按便捷贷款程序和优惠利率，为其发放无财产抵押贷款的一种融资模式。供应商与金融机构按照“银企自愿，风险共担”的原则开展融资活动，有融资需求的中标、成交供应商可根据自身情况，在无锡市政府采购交易管理一体化系统凭政府采购中标、成交通知书或政府采购合同在线提出融资申请，自主选择金融机构及其融资产品，金融机构进行融资信息审查决定是否为其提供融资，做好预授信。双方达成融资意向后签订融资协议，确定融资成交信息并约定融资回款账户。

- 中标、成交供应商可根据自身情况，自行决定是否选择采用合同融资形式，在无锡政府采购网——政采贷专栏提供的银行名录内自主选择合作银行。

- 三、采购需求

一、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求：

1.采购标的需实现的功能或者目标：

本项目主要内容为道路绿化、区管游园、区管绿地、古树名木、河道绿地、草花道路、花箱等绿化设施的保养与维修等，绿地的养护是提升城市形象和人民生活环境的重要途径之一，搞好城市绿地养护需要充分认识其重要性，以科学的发展观为指导，贯彻生态、节约的理念，探索城市绿地养护的管理模式，做好养护工作，推进梁溪区区管绿化设施管养市场化运作。按照《江苏省城市园林绿化养护管理规范及分级标准》一级养护标准、符合现行的区级绿化养护管理考核办法开展相应的养护工作，并达到所规定标准（上述标准及考核办法如有修改，按新标准执行）。本项目范围内所涉及的相关游园、花箱养护需符合市、区相关主管部门管理要求。

2.本项目专门面向中小/小微企业，不做价格扣除。

二、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：

《江苏省城市园林绿化养护管理规范及分级标准》。

三、采购标的需满足的质量、安全要求：

1．养护质量要求：按照《江苏省城市园林绿化养护管理规范及分级标准》一级养护标准、符合现行的区级绿化养护管理考核办法开展相应的养护工作，并达到所规定标准（上述标准及考核办法如有修改，按新标准执行）。本项目范围内所涉及的相关游园、花箱养护需符合市、区相关主管部门管理要求。

2．安全要求：遵守政府有关安全法律法规，有相应的安全保障措施，并对现场作业的人员、设备的安全负责。

四、采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点：

1.采购数量、范围、绿地总面积、养护期、要求、机械设备、人员配置数量需满足的最低配置要求详见下表：

| 序号 | 项目名称 | 绿地总面积（平方米) | 配备的制式专业浇灌水车数量要求（辆） | 专业汽吊数量要求（辆） | 高空作业车数量要求（辆） | 多功能抑尘车数量要求（辆） | 运输卡车数量要求（辆） | 防撞缓冲车数量要求（辆） | 养护期 | 最低作业人员配置要求（人） | 人工费占比标准 （%）（合同期内总人工费/总养护费） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2025-2028年梁溪区区管绿化设施管养服务项目 | 2539569.15㎡ | 9辆 | 2辆 | 1辆 | 1辆 | 2辆 | 1辆 | 3年 | 200 | 32.87% |

作业人员及设备配置承诺中标后7日内配备齐全。

投标时需要提供的车辆设备证明材料要求：如是自有设备，提供能显示车辆牌照的照片、车辆购置发票（发票抬头必须与供应商名称一致）、车辆行驶证、原件扫描件上传至投标系统内；如是租赁设备，提供能显示车辆牌照的照片、租赁协议、被租赁方营业执照、租赁发票（发票抬头必须与被租赁方名称一致）、车辆行驶证、原件扫描件上传至投标系统内）；如承诺，提供承诺书原件扫描件上传至投标系统内，承诺书格式见附件。

注：如合同期内较大规模的临占等因素，临占面积达到150（不含）平方米以上，占用时间达30天以上，将扣除养护期间该范围相应的养护经费。

2.实施地点：无锡市梁溪区。

3.养护期：自合同签订之日起三年。根据履约情况，合同管理期间符合履约要求的，与采购单位续签下一年合同，每年签订一次合同。

4.具体详见招标文件。

五、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求：

1.绿地日常养护的标准

按照《江苏省城市园林绿化养护管理规范及分级标准》的要求，绿地养护应做到：

1.1绿地中的乔木、灌木、花卉、藤本和攀缘、地被和草坪等植物，凡经栽植成活一年以上的其保存率均应达到98％（行道树保存率为100%，疏林工程移除的及由于不可抗力死亡且无法补植的苗木不纳入统计范围）。植物生长健壮，群落结构合理，青枝绿叶、无死树、无缺株；修剪合理，树型优美、叶茂花盛；花卉地被栽植符合指标，无裸露地、草坪无空秃；病虫杂草控制良好，无大型杂草及缠绕、攀援性杂草、无明显病虫危害迹象，控制病虫害危害率达标。保持绿地设施完好无损，并有良好的景观面貌。景观道路沿线绿地挡土墙因车辆撞击等各种因素破损、残缺的，事故发生后或事故现场清理后24小时内需修复。

1.2行道树修剪、剥芽符合技术规程，长势良好，有良好的群体效果：一条道路同一品种分枝点需基本相同。无缺株、死株；树木倾斜度不超过10度；无断桩、坏桩，桩位绑扎规范化；基本无病虫害危害迹象；有防台措施。

1.3花箱的重点养护作业事项包括花卉更换、日常养护、设施维护三个方面。

（1）花卉更换

花箱养护包括桥梁人行护栏花箱、人行天桥花箱、部分高架花箱等。乙方中标后应根据甲方的要求制定花箱花卉年度更换方案，根据年度更换方案，乙方应在每次换花前上报当前换花批次的草花种植方案，经甲方批准后实施。养护责任期到期后，乙方需要提供合同期内每年花卉更换台账。

（2）日常养护

乙方应保障花箱植物长势良好、蓬型饱满，枝叶分布均匀，疏密合理，生长健壮，枝叶茂盛，色泽正常。保证全年无死株、无枯株、无残花，如发现有植株枯黄、死亡等现象应在24小时之内更换。乙方按需及时做好施肥、补水、修剪、病虫害防护措施。根据气候因素合理安排灌溉频率和灌溉量，遇到降雨则自动顺延。夏季高温要加强灌溉频率，灌溉时间安排在清晨或傍晚最佳。

（3）设施维护

花箱设施维护包括花箱和滴灌配套设施的维护。乙方应做好管养范围内的各种规格花箱的备盆工作，损坏的花箱应在24小时之内做好更换工作。涉及有滴灌设施的花箱养护，乙方需要定期对滴灌设施（包括主管、支管、滴头、水箱、控制系统）进行检查和维护，保障滴灌设施的正常使用。

1.4养护项目内在日常养护中发生绿化苗木抽稀、调整和改善土质等工作，是正常的养护内容。

1.4每周至少一次叶面喷水除尘，具体根据天气情况安排。

1.5绿地内园路、小品等硬质铺装及构筑物的保养及零星维修，其中木（铁）质每年不少于1次油漆。绿地附属栏杆应随时保持全面完好、完整，合同期内至少全面油漆1次。

1.6日常养护作业资料齐全，做到有计划、有记录、有统计，并且资料与实际养护情况相符。

2.绿地养护等级标准

| 等级标准 | 一级养护标准 |
| --- | --- |
| 乔木 | 生长健壮，树冠完整，树形优美。 分枝点合适，无枯枝死杈；主侧枝分布匀称、数量适宜；修剪及时、合理，内膛不乱，通风透光。树木不歪斜（造型树木除外）。叶片大小、颜色正常，无黄叶、焦叶、卷叶。 无缺株、死株。无可视的病虫危害症状，被害株率≤2%，地下害虫≤2头/m2。 |
| 行道树 | 树形完整、树冠舒展，分枝点偏差在正负10cm内；保留3级及以上分枝，长势良好，无徒长枝、病虫枝、交叉枝、重叠枝、下垂枝、扭伤枝、枯枝以及烂头等。 树穴有平整盖板或种植地被植物、覆盖植物树皮碎屑的，做到黄土不裸露，树穴设施完好。 补植的行道树品种与原行道树一致，规格适宜，一般为：落叶树种的胸径在15cm以下，常绿树种的胸径在12cm以下。 无可视的病虫危害症状，保存率100%，地下害虫≤2头/m2。 |
| 花灌木 | 花灌木株形丰满，枝叶茂密，开花适时，花后修剪及时合理。 无可视的病虫危害症状，被害株率≤2%，地下害虫≤2头/m2。 |
| 古树名木 | 古树名木按照国家、省相关要求进行养护，各项养护管理措施到位，植株生长正常，状态良好。 |
| 绿篱（模纹、色块）等 | 绿篱、模纹和色块等修剪及时。绿篱线条清晰，同类观赏面规则，整齐一致；模纹和色块线条流畅、主要观赏面圆润饱满，符合设计要求。 枝叶茂密，造型优美。造型树木根据不同的生长特性及时摘心、攀扎。 无可视的病虫危害症状，被害株率≤2%，地下害虫≤2头/m2。 |
| 水生植物 | 水生植物密度适宜，花期正常、花色鲜艳美观，无干枯叶、残花等。 无可视的病虫危害症状，被害株率≤2%。 |
| 攀援植物 | 根据不同植物的攀缘特点，及时采取相应的技术措施，生长旺盛。 及时清除枯枝，疏删老弱藤蔓；开花的攀缘植物适时开花。 无可视的病虫危害症状，被害株率≤2%。 |
| 地被花卉 | 多年生地被植物和露地一、二年生花卉（一年四次）生长健壮，株行距适宜，色彩鲜艳，花期整齐，图案清晰。 无缺株、倒伏，残花量不大于10％。 无可视的病虫危害症状，被害株率≤2%，地下害虫≤2头/m2 |
| 竹类 | 竹林保持适宜密度，通风透光、生长健壮、叶色正常，及时清除老鞭、砍伐后的竹蔸、干枯株等。 无可视的病虫危害症状，被害株率≤2%，地下害虫≤2头/m2。 |
| 草坪 | 草坪外观整齐，边缘线清晰，生长旺盛，草根不裸露；无可视斑秃；生长季节不枯黄，修剪及时，绿地内杂草率≤2%。 无可视的病虫危害症状，被害株率≤2%，地下害虫≤2头/m2。 |

3.绿化应急养护要求

3.1三级绿化应急事件分类标准

| 种类 | 一般（三级）标准 |
| --- | --- |
| 干旱 | 市气象台发出高温Ⅳ级、干旱Ⅲ级预警信号。 |
| 汛涝 | 市气象台发出暴雨Ⅳ级和Ⅲ级预警信号。 |
| 台风或风灾 | 北部沿海登陆或陆地风力达到6-7级。 |
| 雪灾 | 叶面积雪1-1.5cm |
| 火情 | 过火面积500平方米以内 |
| 病虫害 | 一般程度病虫害 |

3.2预警：对可能发生的重大自然灾害的抢险应急工作要坚持“早预测，早通报，早处置”的原则，保障人民生命财产的安全和道路交通畅通及各类管线的安全运行，保证城市内各类活动尽快恢复正常。

3.3预防：做好预防工作能降低灾害损失和减轻抢险救灾的工作量，根据我市可能发生的各类自然灾害，要做好以下预防工作：

(1)抗旱：夏季高温干旱对绿地影响较大，此工作应由养护单位根据干旱情况和各类植物的习性及生长环境进行人工浇灌，科学进行抗旱，一方面可以保证植物正常生长，另一方面提倡节约用水，降低工作成本。不得将自来水和雨水井作为水源，浇水应避免交通高峰，不得影响道路交通。

(2)抗汛涝：绿地内积水应采用水泵或开明沟的办法将积水排除至绿地外，尤其是对地下积水应切断水源来源，并挖坑后作为集水池再进行机械抽取，达到排水的目的。对于易积水地块在汛期做好沟渠开挖和清理工作，排水结束应防止各类乔木的倒伏。

a.汛前准备：成立防汛领导小组，建立防汛通讯网络，落实抢险队伍，添置必需的防汛器材，以加强汛期抗险能力。同时做好非汛期区域内全部绿地排水的疏通工作。

b.汛期抢险：安排人员加强值班，一旦预报有大到暴雨天气要组织人员外出巡查，并及时收听气象报告，做好气象、雨量记录。雨后，必须及时组织人员进行排水工作。

(3)抗台风：夏、秋季易发生台风危害，台风来临之前要做好以下工作。

a.加固树木支撑，尤其要对新植树木和堆高种植的树木作为加固支撑的重点；

b.对歪斜树木要进行扶正并做好支撑，对各类管线附近、 居民房舍附近的歪斜树木要作为重点处理；

c.彻底清理各类乔木的枯、死枝，对树冠浓密的枝条进行修剪（但必须保持树冠的正常形态）。

d.台风季节应由专人值班，并在出现灾害后及时（24小时内）处理完毕。

(4)抗雪灾：冬季发生的雪灾主要对常绿乔、灌木因积雪而压断枝条，应对过密枝条进行修剪，抽稀常绿树（香樟、广玉兰、夹竹桃等）树冠，减少叶面积，降低积雪量。入冬前防雪灾准备及相应抢险措施同防汛抗台风要求。

3.4应针对不同自然灾害的发生期，准备必要的物资和工具应对不同灾害的救灾需要。

3.5加强巡视：养护单位必须拥有绿化养护专用巡视或抢险车，并加装GPS系统。在灾害发生期，各绿地养护单位应加强对各自管辖地段的巡视，发现问题及时组织力量处理，并上报各抢险救灾指挥分中心。

3.6及时前线救灾：对一般性自然灾害（干旱、病虫害除外），要求在8小时内处理完毕；对较大灾害，要求在12小时内处理完毕；对重大自然灾害，要求在24小时内处理完毕。

3.7抓重点带一般处理灾情：对妨碍交通、影响各类管线正常运行、居民房舍安全的应作为重点首先进行处理，保证城市生活的正常秩序。

3.8保证抢险救灾人员的人身安全：抢险救灾必须有一支合格的，具有处理事故能力的队伍。处理各类管线附近的树木，必须与管线单位沟通，应有管线单位技术人员在现场配合处理；处理与强电线路有关的树木应停电后处理；处理道路上的树木，必须设置道路安全警示标牌，以免交通事故的发生，晚间抢险必须穿反光背心。

3.9灾后恢复：对受自然灾害毁坏的绿地应尽快恢复原状，对一般性自然灾害应在2天内恢复；对较大自然灾害，应在一周内恢复；对重大自然灾害，应在15天内恢复。绿地恢复应科学种植，对非种植季节产生的灾害，提倡在整理好现场的基础上，于合理的种植季节进行植物种植。

4.绿地日常管理

4.1及时清除绿地内园林废弃物，保持绿地清洁。景观道路沿线绿地按季节特征实行动态巡视管理，确保早晨上班高峰时保持绿地清洁。

4.2行道树修剪、打药水和绿化隔离带喷水除尘的文明安全要求：行道树修剪必须避开道路交通高峰时段，并按规定做好现场安全维护隔离及指挥，修剪下的枝条应及时整理清运；行道树喷打药水应做好现场维护和指挥，文明喷打，避免影响行人及沿街商店、居民楼的衣物；绿化隔离带喷水除尘，应避开道路交通高峰时段（早7:00-9:00，晚16:00-19:00），文明喷水，避免溅湿非机动车及行人。

六、采购标的的验收标准：

绿地日常养护的标准按照《江苏省城市园林绿化养护管理规范及分级标准》的要求进行验收。

七、采购标的的考核标准：

《无锡市梁溪区城市管理局区管市政绿化设施养护管理考核办法（试行）》内容进行考核（考核办法如有修改，按新标准执行）。

八、其他：

本项目采购人的其他要求如下：

1、中标供应商应为参与本项目的现场作业人员购买意外伤害险，并在发出中标通知书（中标公告发布）之日起15日内向采购方提供证明文件，不提供者采购方有权终止与其签订的合同。

2、中标供应商应为本项目购买公共安全责任险，保额为500万元或以上，中标后，并在发出中标通知书（中标公告发布）之日起15日内向采购方提供相关证明材料，后续凭保单签订合同。

3、中标供应商应组建一支不少于15人的应急队伍，应急队伍人员进行24小时值班，用于各类突发事件的抢险工作。在遇到异常情况或紧急求助时，中标供应商抢险应在20分钟内赶到现场采取相应措施控制局面。

4、中标供应商应在梁溪区范围内拥有能满足应急保障物资堆放、满足制式专业浇灌水车、抢险车等养护机械设备固定停放场所，该场所能同时容纳绿化垃圾废弃物的临时堆放功能，便于后期园林废弃物处置。场地面积不小于1500平方米，该项目中配备的机械设备，车辆及应急物资集中停放在该场所内，同时接受采购人的现场考察，中标后15日内未提供或现场考察不符合要求的，视为自动放弃中标资格。

5、中标供应商应针对不同自然灾害的发生期，准备必要的物资和工具应对不同灾害的救灾需要，本项目中，供应商需配备以下应急抢险物资清单，同时接受采购人的现场考察，中标后15日内未提供或现场考察不符合要求的，视为自动放弃中标资格。

| 序号 | 机械或设备名称 | 配备数量 | 生产能力 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 110抢险汽车 | 2辆 | 良好 |  |
| 2 | 洒水车 | 4辆 | 良好 |  |
| 3 | 高空作业车 | 1台 | 良好 |  |
| 4 | 汽车吊机 | 1台 | 良好 |  |
| 5 | 高枝油锯 | 2台 | 良好 |  |
| 6 | 柴油机 | 6台 | 良好 |  |
| 7 | 千斤顶 | 5个 | 良好 |  |
| 8 | 应急灯 | 10台 | 良好 |  |
| 9 | 灭火器 | 10个 | 良好 |  |
| 10 | 高压泵 | 5台 | 良好 |  |
| 11 | 手推车 | 10辆 | 良好 |  |
| 12 | 油锯 | 10台 | 良好 |  |
| 13 | 水泵 | 10台 | 良好 |  |
| 14 | 反光背心 | 30件 | 良好 |  |
| 15 | 安全锥 | 40件 | 良好 |  |

6、信息化管理系统

中标供应商需提供信息化管理系统，配置相关功能，功能包括：项目基本信息，人员巡查，打卡，养护作业实时情况信息上传，巡查报告上报及后期整改等相关内容，如自有或租赁，则提供系统截图或相关证明文件，如承诺，则承诺中标后15天内提供该系统，同时接受采购人的验收，中标后15日内未提供或验收不合格的，视为自动放弃中标资格。

7、绿地巡查

中标后供应商应建立相应的绿地巡查制度，并配备专职的巡查员，巡查员需配备智能电子工牌，相应的巡查轨迹能够在管理信息化系统中备查，并作为人员考核依据。

供应商巡查员应根据甲方要求按时开展日常巡查工作，节假日以及恶劣天气加强人员值班值守。发现毁绿、占绿的行为必须当场制止，并在24小时内将毁绿、占绿情况上报给管理单位。

- 园林绿化废弃物的收集处置

- 严格规范园林绿化有机废弃物收集处置工作及相关作业要求，及时收运、处置园林绿化有机废弃物，确保做到应收尽收，最终实现城市园林绿化垃圾100%收集。供应商要建立完善的园林绿化有机废弃物收集处置专项台账，对园林绿化有机废弃物收集处置和资源化利用等进行登记和统计，确保数据完整，符合采购人的考核要求。在合同期间区管绿地养护作业所产生的绿化废弃物集中收集后送至专业处置场资源化利用。

9、养护人员在养护期间因正常养护或采购方派遣的委托维修任务内造成的任何安全事故，均由中标供应商承担责任。

10、养护期限内发生偷盗视为养护单位看护不当，由养护单位承担修复的所有费用。偷盗必须在第一时间内向采购单位管理人员反映，同时向辖区内派出所报案，同时进行设施修复。

11、必须文明施工。养护作业应在保证安全的条件下，尽量减少对交通、行人，周边商户的影响，作业区间必须设置明显的安全标志、警示灯等，采取措施、保证安全并减少对交通等的干扰。养护作业必须文明，做到工完、料清、场清。

12、上级或其他部门在项目履约过程中新增交付养护设施，需由中标供应商进行养护的，增加的养护金额在中标总金额3%（含）以内的工程量，合同总金额不作调整，超出部分根据政府采购相关规定签订补充协议，按实结算。

13、附《无锡市梁溪区城市管理局区管市政绿化设施养护管理考核办法（试行）》。

- 无锡市梁溪区城市管理局区管市政绿化

- 设施养护管理考核办法（试行）

- 绿化考核

为进一步强化区管绿地养护管理的检查考核工作，切实提高养护质量，提升区管绿地道路景观绿化品质，根据《无锡市城市绿化管理条例》《江苏省城市园林绿化养护管理规范及分级标准》等有关要求，结合我区绿地管理实际情况，制定本办法。

- 适用范围

本办法适用于无锡市梁溪区城市管理局管辖范围内的区管绿地各类园林植物养护及绿化景观、设施维护管理工作。

- 二、考核对象及内容

- 考核对象为区管绿地养护企业及相关人员，考核内容为绿化养护质量、台账资料、人员设备、安全管理等。

四、考核标准

考核成绩总分100分，每季度通报并依据考核成绩拨付养护作业经费。总评分=当季月度外业考核（总分70分）+内业考核（总分30分）+第三方监管考核扣分，每扣1分扣除养护经费10000元。得分95分（含95分）及以上，不额外扣除当季度养护总经费；90分-95分（不含95分），额外扣除10000元；85分-90分（不含90分），额外扣除当季度养护总经费30000元；85分（不含85分）以下，额外扣除当季养护总经费100000元。连续两个季度考核总分在85分以下的，解除其养护合同。

- （一）外业考核

- 外业考核由局业务科室根据养护标准对养护单位的日常养护工作进行考核，评分方式采取扣分制，总分70分，扣完为止。重点考核整体景观效果、植物养护质量、设施维护情况、文明安全施工、绿地监管情况等，根据季节性工作任务特点、市重大活动及各项创建迎检期间适当增加巡查次数，督促养护单位落实整改。具体评分标准详见表1，评分方式采取扣分制，因不可抗力导致的特殊情况除外。

- 表1 区管绿地养护质量平时考核扣分标准表

| 序号 | 一级分类 | 二级分类 | 三级分类 | 每起 扣分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 日常养护类 | 绿植维护 | 枯死萎黄 | 0.1 |
| 2 | 日常养护类 | 绿植维护 | 绿地空秃 | 0.2 |
| 3 | 日常养护类 | 绿植维护 | 树上杂物 | 0.05 |
| 4 | 日常养护类 | 绿植维护 | 树上枯枝 | 0.05 |
| 5 | 日常养护类 | 绿植维护 | 地面断枝 | 0.05 |
| 6 | 日常养护类 | 绿植维护 | 杂草未清 | 0.05 |
| 7 | 日常养护类 | 绿植维护 | 色块未修 | 0.1 |
| 8 | 日常养护类 | 绿植维护 | 草坪未修 | 0.1 |
| 9 | 日常养护类 | 绿植维护 | 植物缺水 | 0.2 |
| 10 | 日常养护类 | 草花维护 | 未及时更换 | 0.2 |
| 11 | 日常养护类 | 草花维护 | 残花未修 | 0.1 |
| 12 | 日常养护类 | 树木维护 | 树形缺陷 | 0.2 |
| 13 | 日常养护类 | 树木维护 | 树木死亡 | 0.3 |
| 14 | 日常养护类 | 树木维护 | 树木缺株 | 0.3 |
| 15 | 日常养护类 | 树木维护 | 行树死亡 | 0.5 |
| 16 | 日常养护类 | 树木维护 | 行树缺株 | 0.5 |
| 17 | 日常养护类 | 绿地脏乱 | 绿化弃料 | 0.1 |
| 18 | 日常养护类 | 绿地脏乱 | 乱堆乱放 | 0.1 |
| 19 | 日常养护类 | 绿地脏乱 | 水体不洁 | 0.05 |
| 20 | 日常养护类 | 绿地脏乱 | 绿地积水 | 0.05 |
| 21 | 日常养护类 | 病虫防治 | 普通危害 | 0.05 |
| 22 | 日常养护类 | 病虫防治 | 危害严重 | 0.2 |
| 23 | 日常养护类 | 设施维护 | 景观设施损坏 | 0.1 |
| 24 | 日常养护类 | 设施维护 | 维修不达标 | 0.05 |
| 25 | 日常养护类 | 设施维护 | 绿化设施损坏 | 0.05 |
| 26 | 日常养护类 | 文明施工 | 裸土未覆盖 | 0.2 |
| 27 | 日常养护类 | 文明施工 | 高峰占道 | 0.2 |
| 28 | 日常养护类 | 文明施工 | 噪声污染 | 0.1 |
| 29 | 日常养护类 | 文明施工 | 农药污染 | 0.1 |
| 30 | 日常养护类 | 文明施工 | 浇水渗漏 | 0.1 |
| 31 | 日常养护类 | 文明施工 | 运输滴漏 | 0.1 |
| 32 | 废弃物处置类 | 园林废弃物 | 未按规定收集 | 0.1 |
| 33 | 废弃物处置类 | 园林废弃物 | 未按规定处置 | 0.2 |
| 34 | 绿地保护类 | 毁坏绿化 | 破坏树木 | 0.1 |
| 35 | 绿地保护类 | 毁坏绿化 | 绿地种菜 | 0.1 |
| 36 | 绿地保护类 | 非法占绿 | 设施占绿 | 0.1 |
| 37 | 绿地保护类 | 非法占绿 | 违章搭建 | 0.2 |
| 38 | 安全隐患类 | 树木倾倒 | 树上断枝 | 0.1 |
| 39 | 安全隐患类 | 树木倾倒 | 树木倾斜 | 0.2 |
| 40 | 安全隐患类 | 树木倾倒 | 树木倒伏 | 0.3 |
| 41 | 安全隐患类 | 树木修剪 | 遮挡信号灯、监控 | 0.1 |
| 42 | 安全隐患类 | 树木修剪 | 遮挡指示牌 | 0.1 |
| 43 | 安全隐患类 | 树木修剪 | 遮挡行车视线 | 0.1 |
| 44 | 安全隐患类 | 安全作业 | 高空作业不规范 | 0.3 |
| 45 | 安全隐患类 | 安全作业 | 安全装备不当使用 | 0.3 |
| 46 | 安全隐患类 | 车辆运输 | 人货混装 | 0.3 |
| 47 | 车辆管理类 | 联动车管理 | 标识不全 | 0.1 |
| 48 | 车辆管理类 | 联动车管理 | 乱停放 | 0.1 |
| 49 | 古树名木类 | 古树名木管理 | 铭牌损坏、缺失 | 0.1 |
| 50 | 古树名木类 | 古树名木管理 | 特殊情况未及时上报 | 0.5 |

（二）内业考核

内业考核主要对台账资料、人员设备管理及其他单项考核，评分方式采取扣分制，总分30分，扣完为止。针对日常管理基础台账存档情况、信息报送的及时性和准确性以及临时性指令的落实情况等方面展开考核，同时对人员设备管理以及其他单项内容做检查，评分方式采取扣分制。

（1）台账资料考核

- 表2养护台账管理考核评分表

| 考核内容 |  | 考核要求 | 评分标准 | 评分 方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 基础 资料 台账 | 养护 台账 | 管理制度全面；绿化基础档案详尽；对绿地、树木等的变更情况及时入档。业务台账内容真实全面，记录详实，条理清晰，符合归档要求。 | 1.无台账记录扣10分。 2.修剪、施肥、草坪、草花、设施维修、病虫害防治、疏林、投诉处理、养护计划、养护总结、巡查记录台账缺一项扣0.02分。 3.内容不详实、不全面每缺一项扣0.02分，台账报送不及时每起扣0.01分。 | 扣分 |
|  | 园林废弃物台账 | 按规定收集、处置园林废弃物并做好相关台账。 | - 无台账记录扣5分。 2.园林绿化废弃物处置台账缺失或未按要求处置的，每起扣0.05分； | 扣分 |
|  | 安全 台账 | 安全生产网络完整，单位制定安全生产规章制度全面、合理。 | 1.无台账记录扣10分。网络不完整，每缺一项扣0.1分； 2.无安全生产规章制度扣0.5分；无安全教育培训记录扣0.1分；未向从业人员公布安全生产主要风险点、风险类别、风险等级、管控措施和应急措施扣0.5分； 3.生产安全事故隐患排查治理情况未如实记录扣0.5分，未向从业人员通报扣0.1分。 | 扣分 |
| 投诉 处置 | 110联动及市民求助、投诉等处理情况 | 110联动车辆管理严格；对管理部门传达12345等平台问题处置，养护单位应做到条条及时回复、事事及时处理和解决，对抄告单整改要求与时限、督查整改进度记录、将整改情况回复主管部门等信息完整。日常受理各类投诉，处置记录齐全，处理及时有结果，群众满意度高。 | 1.联动车辆未制订抢险应急预案和未落实应急队伍，每1项扣0.2分； 2.对管理部门传达12345等平台问题处置有遗漏每条扣0.1分；回复、整改不及时每条扣0.05分，对整改要求等有明显欠缺的，每处扣0.1分，发现有伪造的，扣0.5分 3.日常受理无投诉情况登记每起扣0.05分；无处置情况记录每起扣0.05分；处理不及时或无结果每起扣0.1分。 | 扣分 |
| 行政 许可 | 移植 恢复 | 根据管理部门指令开展树木移植和恢复工作。 | 1.不按指令开展树木移植恢复工作的一次扣0.2分； 2.恢复质量不合格的每次扣0.1分。 | 扣分 |
|  | 现场 管理 | 做好开挖现场的监督管理，防止超出审批范围的开挖和毁绿。 | 1.超出审批范围的开挖和毁绿24小时内未阻止、上报的，超出审批范围20%以内1次扣0.1分； 2.超出审批范围20%以外（含20%），一次扣0.3分。 | 扣分 |

（2）人员设备考核

人员考核主要是对养护企业普通作业人员的数量以及项目负责人、养护巡查等方面进行考核，具体评分标准详见表3，评分方式采取扣分制。

- 表3人员考核标准

| 检查内容 | 检查要求 | 评分标准 | 评分方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 人员配备 | 人员配备不得低于投标文件要求，并配备相应的数字设备。同时重要时期应根据情况加大作业人员投入，节假日人员安排符合主管部门要求。 | - 人员配备与投标所报人员不符的，每人次扣0.05分。 - 未按规定配备数字设备的，每人次扣0.05分。 - 节假日、防汛防台等重要时期人员配备不符合主管部门要求的以及值班人员不到岗，查实一次扣0.1分,每人次扣0.05分 | 扣分 |
| 项目负责人 | 认真负责，合理安排各项养护管理工作，管养期内不发生重大失误。 | - 1.根据会议通知要求的人员准时参加会议，无正当理由缺席一次扣0.1分，未经批准迟到或早退的一次扣0.05分； - 2.重要节假日或应急抢险期间安排人员值班并上报值班人员名单，根据名单安排好值班工作。未按要求及时上报值班人员名单的，每次扣0.1分，未按要求及时报送应急抢险相关信息的，每次扣0.1分； - 3.管理工作不到位造成不良影响的，视情形一次扣0.01-2分，情节严重的取消项目经理资格； | 扣分 |
| 养护单位 巡查员 | 认真负责，区管绿地范围按照指定频次进行巡查，原则上游园巡查每周不少于1次，道路绿化每月不少于2次，小微绿地及其他绿地每月不少于1次。古树名木巡查按照相关法律法规及规定执行。巡查过程中应主动上报存在的问题，并及时整改，做好相应巡查整改记录。 | - 1.巡查员未按照投标要求使用数字平台进行巡查的，发现一次扣0.05分； - 2.巡查员未按照指定计划规定的频次和范围进行巡查的，发现一次扣0.1分； - 3.巡查员在巡查过程中没有主动上报绿地中存在的问题的，发现一次扣0.03分，被上级部门发现一次扣0.05分； - 4.瞒报绿地中存在显著问题，一次扣0.3分，情节严重额外扣0.3分； | 扣分 |
| 其他管理人员 | 养护企业应该根据招标文件及合同要求配备相应的管理人员，并承担相应的工作。 | - 1.植保员应在每年的4月和6月对管辖范围内容易出病虫害的植物品种进行巡查，并提出相应的解决方案。未在指定时间进行巡查的，发现一次扣0.1分。未在病虫害发生前做出有效防治的，发现一处扣0.2分。对管辖范围内出现严重病虫害并且未提前做出防治措施的，每发现一处扣0.3分； - 2.资料员没有按照专管员要求提交相应资料的，每发现一次扣0.05分； - 4.高空作业等其他危险性比较高施工作业现场发现没有安全员的每次扣0.2分； - 5.发现其他管理人员无正当理由不在职在岗的，每次扣0.3分； | 扣分 |
| 设备 | 按照投标文件配备和使用机械。养护作业时使用统一标识的水车，投标水车仅用于区管绿地作业，按规定配合数字设备及喷漆编号。 | - 未按投标文件配备机械的，查实一次扣0.3分。 - 不用统一水车，每发现一次扣0.2分，水车用于区管绿地以外作业经查实一次扣0.1分，未按规定配合数字设备或喷漆编号的，经查实一次扣0.2分。 | 扣分 |
| “110”联动车 | 严格按照联动车辆相关管理规范使用车辆，承担相应的联动任务。 | - 发现联动车辆存在超载、货车厢载人、抛洒滴漏、非抢险状态下违规停车、未经批准私自离市、与群众产生矛盾等影响“110”联动队伍形象的情况，经查实每次扣0.2分； - 发现联动标识不清晰、车况不佳、报送相关资料不及时、抢险出动不及时等情况的，经催告尚不整改的，每次扣1分；接到应急抢险指令存在推诿、敷衍现象的，每次扣1分。 | 扣分 |

(3)养护辅助单项考核

养护辅助单项考核主要是对养护企业的安全文明生产、应急抢险、应急抢险演练和创建等重点工作的考核，具体评分标准详见表4，考核评分方式采取扣分制。

表4 养护辅助单项检查标准

| 检查 内容 | 检查要求 | 评分标准 | 评分方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 安全生产及文明施工检查 | 严格执行安全生产操作规程，发生安全事故及时上报及抄报有关单位。 | 发生安全事故不及时上报、抄报，每次扣1分；不按照安全规程作业，发现一次扣0.5分；发生安全事故，造成人员受伤的，一次扣2分。委托其他单位、个人从事危险作业或者承揽作业的，未确认其具备相应的安全生产条件或资质的扣1分。道路上作业未穿反光服装、未戴安全帽，每发现1人扣0.03分，未按规范设置警示标志，每发现1次扣0.05分。 | 扣分 |
|  | 养护管理人员到位，养护作业人员必须统一着装，标识明显，做到文明作业。 | 浇水、修剪、施工作业不规范影响交通或妨碍市民正常生活每发现一次扣0.1分；不统一着装，每发现一人次扣0.05分。 | 扣分 |
| 应急抢险检查 | 积极参加抢险救灾、主动承担社会救助。绿地及时合理浇水、排水，有防灾措施，对危树及时采取修枝、加固或更换等措施。 | 不按主管部门要求落实应急抢险救灾任务的，一次扣1分。 | 扣分 |
| 应急 演练 | 认真参加防灾演练，通过演练完善应急预案及储备，提升应急抢险能力。 | 根据管理部门每次拟定演练内容及相应评分标准进行评分，不达标的酌情扣0.01-2分。 | 扣分 |
| 创建等重点工作 | 积极参加各项创建工作，保证行业内项目不失分，完成上级部门交办指令的工作。 | 不按主管部门要求执行创建工作的扣5分；创建不达标导致行业内项目失分酌情扣5-30分；指令任务不完成一项扣0.5分。 | 扣分 |

- （三）第三方监管考核

根据新闻媒体舆论监督，“12345”“12319”热线、公安“110”、数字城管等平台投诉及其他平台发现问题等相关内容，第一时间进行核实，情况属实，作相应奖惩单独计入考核总分。

1.被市第三方平台拍到问题并在规定期限内未整改或整改不到位的，每一起扣0.05分；

2.被新闻媒体负面曝光的，每一起扣0.1-3分；受新闻媒体正面表扬的，每一起加0.1-3分；

3.按照主管部门要求完成区管养护合同内绿化范围外的应急抢险、创建应急处置等额外工作内容的，每起加0.1-3分。

4.受区级以上通报批评、领导批示等情况每起扣0.1-3分。受区级以上通报表扬的，每起加0.1-3分。

（四）关于养护质量整改的要求

对于日常检查中发现养护企业存有履约不到位、养护质量缺陷，由业务科室发整改通知书要求养护企业进行整改的，如养护企业整改未达到要求或者超出指定时限的，每次扣养护经费10000元。如第二次抄告整改仍然未达到相关要求的，每次扣养护经费30000元。养护企业收到抄告拒不整改的，或者三次整改均达不到要求的，区城管局有权终止合同。

- （五）由于养护维修或处理不到位发生一般安全事故的，在本季度考评中额外按20000元/次扣除养护经费；发生较大责任事故及以上的，解除其养护合同。

- （六）其他未尽事宜，将根据日常管理要求，由梁溪区城管局另行明确。

五、工作要求

（一）各单位要做好日常巡查工作并按考核标准做好台账记录，制订年度、月度工作计划，并按计划实施，内部建立考核奖惩机制，严格按照作业标准，规范作业质量。

（三）各单位要按照养护规范，落实好日常养护，同时做到安全作业。

（四）按照区防汛抗台、扫雪除冰等活动要求，积极落实好人员、物资等，并有义务承担区级重要区域的抢险救灾工作。

（五）要重视媒体曝光、群众投诉信件的处理，认真实施薄弱地段的作业管理，认真履行社会服务承诺。

（六）绿化养护企业在养护合同期内有下列行为之一并被主管部门通报批评的，每次视情节严重扣款10000-20000元，严重的将作为不良行为记录上报纳入相应的信用管理评价体系：

1.未经审批同意，擅自砍伐、移植或更换养护范围内的树木，改变绿地原貌的；

2.对毁绿、占绿（包括审批移植超范围施工）的行为，未在第一时间内（48小时）发现并制止和上报主管部门及相关执法单位，且毁损乔木3株以上，或占毁绿地面积5平方米以上的；只上报主管部门未作实质性处置的视为未有效制止毁绿、占绿行为。

3.经群众举报或媒体曝光等投诉内容经查证属实，并确系养护管理不到位所致的养护管理重大责任事件；

4.应急抢险事件处理不力，造成严重后果的；

5.重大创建活动中，因养护管理质量失分的；

6、其他违反法律法规、规章规定的不良行为；

六、本办法自发文之日起施行，原考核管理办法同步废止。此意见如有修改或调整，另行发文。

附件：

承诺书

致：         （采购人名称）

- 1、我公司承诺：在取得中标通知书（中标公告发布）后的规定时间内，将采购需求中要求及投标文件中承诺的人员、物资设备、养护场所、应急队伍及应急物资配备、进场接受采购人的核验，未提供或现场核验不符合要求的，视为自动放弃中标资格，如发现弄虚作假行为，上报主管部门列入诚信黑名单。

- 2、我公司承诺：取得中标通知书（中标公告发布）15日内，将采购需求中要求的保险材料交由采购人核验，15日内未提供或提供的材料不符合要求的，视为自动放弃中标资格，如发现弄虚作假行为，上报主管部门列入诚信黑名单。

- 3、我公司承诺：若中标，在合同期间区管绿地养护作业所产生的绿化废弃物集中收集后送至专业处置场资源化利用。

- 4、我公司承诺：取得中标通知书（中标公告发布）15日内，需提供信息化管理系统，配置相关功能，15日内未提供或提供的材料不符合要求的，视为自动放弃中标资格，如发现弄虚作假行为，上报主管部门列入诚信黑名单。

给采购人造成的损失，愿意按实际损失进行赔偿。

投标供应商：（公章）

法定代表人或其授权委托人签名或盖章：

年    月    日

- 四、合同书（格式）

发包人：                              (以下简称“甲方”)

承包人：                              (以下简称“乙方”)（如有联合体成员投标供应商或其他合同主体请自行添加）

根据《中华人民共和国民法典》以及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方协商一致，订立本合同。

一、项目概况

项目名称： 2025-2028年梁溪区区管绿化设施管养服务项目

养护内容：详见清单附件。

二、承包范围：

三、服务期

本项目服务期限：3年（自合同签订生效之日起三年，根据履约情况，合同管理期间符合履约要求的，与采购单位续签下一年合同，每年签订一次合同）

本次合同服务期为     年  月  日起至   年   月    日，为    个月，养护总历时天数：      天；

四、承包方式

本项目由乙方以包工、包料、包质量、包安全、包文明施工的方式实施总承包，乙方应对全部养护工程负责，中标以后不得分包、转包。如—经发现上述行为，甲方单方有权立即终止养护工程合同，由此产生一切法律责任和经济损失均由乙方承担。

- 养护质量要求：按照《江苏省城市园林绿化养护管理规范及分级标准》一级养护标准、符合现行的区级绿化养护管理考核办法开展相应的养护工作，并达到所规定标准（上述标准及考核办法如有修改，按新标准执行）。本项目范围内所涉及的相关游园、花箱养护需符合市、区相关主管部门管理要求。

六、合同价款

三年服务期总价款：

金  额：(大写)                 (人民币)

￥                     元

本次合同价款：

金  额：(大写)                 (人民币)

￥                     元

七、组成合同的文件

（一）组成本合同的文件包括

（1）本合同协议书

（2）	中标通知书

（3）	投标书及附件

（4）	本合同协议条款

（5）	标准、规范及有关技术文件

（二）双方有关养护工作的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

八、承包人向发包人承诺按照合同约定开展养护。

九、发包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

十、本合同双方约定甲乙双方签字盖章后生效，至养护期满、验收合格、价款结清自行终止。

发包人(盖章)：                              承包人(盖章)：

法定代表人或其授权委托人签名或盖章：      法定代表人或其授权委托人签名或盖章：

派驻现场代表：                             派驻现场代表：

电   话：                                   电   话：

地   址：                                   地   址：

年   月   日                               年   月   日

见证方： （盖章）

日期：      年    月    日

（二）合同专用条款

一、词语解释

1、甲方代表

甲方指派          为派驻现场代表，全面负责日常养护作业的管理工作。

2、乙方代表

2.1 乙方指派        为绿地养护项目经理，具体负责本养护作业工作，同时成立绿化养护项目部，并用书面材料报甲方备案。

2.2 项目负责人等有关人员必须按时参加由甲方召开的养护例会和各种必须参加的会议。

2.3 乙方如需更换项目负责人，应至少提前5天以书面形式通知甲方，并征得甲方同意。后任继续行使合同文件约定的前任的职权，履行前任的义务。

2.4 甲方可以与乙方协商，建议更换其认为不称职的项目负责人。

3、甲方权利和义务

3.1 负责向乙方提供中标绿地的有关资料。

3.2 组织召开养护作业技术交底会。

3.3负责开展事前绩效评估，负责乙方的日常养护作业的管理和检查，并定期对乙方的养护服务实施情况开展绩效评价。负责乙方的日常养护作业的管理和检查(定期检查和抽查相结合)。每月底对乙方作出下月度养护工作计划布置和对当月度养护工作进行考核，考核按有关养护工作考核标准结合甲方养护工作计划要求进行。

3.4甲方每月对乙方的养护质量进行检查考核。按本合同有关条款，支付相应养护经费。

3.5 如遇突发事件，协调乙方在作业过程中与其他管理部门的关系。

3.6 若乙方违反现行的区级绿地养护管理考核办法及以后可能修订的考核办法及招标文件等有关规定而被解除承包合同的，项目重新招标并确定新的养护承包人。

3.7 如合同期内较大规模的临占等因素，临占面积达到150（不含）平方米以上，占用时间达30天以上，将扣除养护期间该范围相应的养护经费。

3.8甲方应做的其他工作，双方在补充条款内约定。

4、乙方权利和义务

4.1 根据甲方养护工作计划，乙方承担日常养护工作

4.1.1以下内容所发生费用已包括在总合同价中，如发生甲方不再另行支付相关费用：

（1）绿地内苗木养护、绿地园林废弃物达到100%集中收集，收集后送至专业处置场资源化利用，所有园路、小品、花坛（侧石）、护栏、雕塑、角亭及其他所有构建物等景观设施的日常保养和维修（含土建材料费）；

（2）合同实施期间每年进行乔木总量约3%的疏林工程；

（3）行道树法梧合同期内进行至少一次回缩修剪以及后期的整形修剪（包含人工、机械及垃圾清运等一切费用）；

（4）高架绿化、水生植物等特殊要求而发生的用水增加，高架养护作业应服从交警部门相关规定；

（5）树木保存率98%以外(行道树保存率为100%)正常死亡树木的清理和补植；

（6）绿地内植物生长需要的施肥工作；

（7）树木回缩及处理树线矛盾；

（8）一般自然灾害引起的应急抢险费用及灾后补植；

（9）处理市民投诉、毁绿、占绿等社会问题的相关费用；

（10）根据甲方巡查互查制度，开展日常巡查互查工作；

（11）每年开展生物防治防虫挂管及跟踪记录管理工作以及天牛类蛀干害虫的药剂防治工作及柳絮防治工作；

（12）配合甲方完成绿地行政许可初审相关工作；

（13）配合甲方做好绿地普查工作；

（14）清理区管道路范围内及周边存在安全隐患的野生树木；

（15）项目内有水体周围植物养护的，需自行考虑植物修剪清理所需的船只等工具以及相应的安全措施；

（16）养护作业（道路绿化水车浇占道作业）避开早晚高峰导致成本增加；

（17）项目范围内存在安全隐患的杂树清理；

（18）为达到养护标准进行的绿篱、地被及草坪的补植费用。

（19）上级或其他部门在项目履约过程中新增交付养护设施，需由中标供应商进行养护，增加的养护金额在中标总金额3%（含）以内的工程量，合同总金额不作调整，超出部分根据政府采购相关规定签订补充协议，按实结算。

（20）因台风、雪灾等严重的灾害天气或其他不可抗力因素引起的应急抢险处置工作所发生的费用。

4.1.2以下工作内容不在常规养护工作中，如发生，按相关规定执行：

（1）苗木因大幅度调整而发生的挖掘、移植等工程内容（疏林工程范围内的除外）；

（2）因养护标准、要求提高而发生的新增苗木、花卉等材料费用；

4.2 做好详细的养护台账，建立养护档案，并按时做好月、季、年度上报养护工作完成情况表，按甲方要求及时上报。

4.3 应按甲方提出的对各种管理的要求落实各项措施。

4.4 建立巡视报告制，每天有专人进行对绿化等设施的巡视，并做好每日巡视记录。如乙方承包管护绿地的绿化受到非法占用、损坏等，乙方须承担经济赔偿和相关责任。发现养护范围内公用设施等缺损，应在原位置设置明显的安全标志，及时与甲方联系，否则乙方将承担相应责任。甲方应对因巡视不到位导致绿地受损事实，给予乙方一定的经济处罚和扣分处理。

（1）巡视中如发现绿化设施损坏，应在24小时内处理完毕，如发现人为造成的绿化设施损坏，必须在24小时内书面报告甲方和所在地监察部门。

（2）巡视中发现绿地内有违章搭建及其他破坏绿化等现象，必须当场予以制止，立即报告所在地的监察部门，协助做好有关工作，并将处理结果报告甲方。

（3）汛期和台风季节要加强人员值班，随时处理各种情况，及时进行安全隐患排除同时确保树木不遮挡交通指示牌，不影响交通行车视线。

（4）乙方应根据甲方的要求，为相应的巡查人员配备智能电子工牌，配合甲方在信息化管理系统中采集人员的轨迹。

（5）乙方应根据甲方的要求，当日在信息化管理系统中上传工作日报。工作日报包含人员打卡信息、机械设备使用情况、园林绿化材料使用情况以及当日作业具体信息。乙方须保证日报中填报的信息准确无误。

4.5 超出常规养护范围的工作，需提前报甲方审批。中标地段原设施量清单中未纳入的周围相邻绿化（单位绿化或责任管护单位不明的绿化），在该区域交接完毕后5日内书面提交具体位置及设施量清单，甲方核验纳入经费核算范围，未及时提出的，视作无偿义务养护。

4.6 及时解决来信、来访，并根据甲方要求及时处理。

4.7乙方所聘用的负责养护工作的人员的工资必须达到无锡市最低工资标准。

4.8 按时按量完成甲方交办的其他突击性任务和指令性任务。

4.9加强法定节假日的正常养护维修工作。

4.10乙方应服从所在地的绿化行政主管部门的行业管理。

4.11 如有移伐树木、占用绿地等事项，乙方应及时无偿负责移伐树木、占用绿地后的绿地修复工作，绿地修复情况应纳入日常考核范围。

4.12利用窨井水浇灌的，应在甲方备案并及时恢复井盖。

4.13乙方在养护中发现苗木不适宜作为道路绿化的，应报甲方审批同意后方可适当更换苗木。

4.14乙方在重大节庆活动前，应及时更换草花品种。

4.15 在承包期内承包人应服从发包人的安排和调配，做好以下的服务工作：

(1)因不可抗力造成的抢修保养工作；

(2)防汛抗灾期间的汛前、汛期、汛后的各项工作，服从甲方对区管绿地应急抢险的统一调配、指挥；

(3)养护相关的社会职能（如城市创建等）工作；

(4)上级布置的突击性活动而发生的各项工作；

(5)确保法定节假日的养护维修工作。

4.16 乙方无偿承担防范、杀灭四害等有关规定的义务。

4.17乙方应做的其他工作，双方在补充条款内约定。

4.18树穴的养水塘在新种苗木两年后需平整修复，用草坪或地被覆盖。

4.19应当配合相关部门对资金使用情况进行监督检查与绩效评价。

5、养护组织设计：进度计划

5.1 乙方在本合同生效后15天内上报全年养护作业维修计划和该区域养护管理人员网络组成表，并结合季节特点和绿化状况，制定季度、月度养护计划、材料计划送交甲方

5.2 乙方必须按甲方确认的进度计划组织养护作业，接受甲方对进度的检查、监督。养护作业实际进度与经确认的进度计划不一致时，乙方应按甲方的要求提出改进措施，经甲方代表确认后执行。因乙方的原因导致实际进度与计划进度不符，乙方无权就改进措施提出追加合同价款。

6、质量与考核

6.1质量标准

质量标准：按照《江苏省城市园林绿化养护管理规范及分级标准》一级养护标准、符合现行的区级绿化养护管理考核办法开展相应的养护工作，并达到所规定标准（上述标准及考核办法如有修改，按新标准执行）。本项目范围内所涉及的相关游园、花箱养护需符合市、区相关主管部门管理要求。

7、检查和考核

7.1 乙方应认真按照合同中约定的质量标准进行养护，随时接受甲方的检查和考核，为检查和考核提供便利条件。甲方将按照《江苏省城市园林绿化养护管理规范及分级标准》的要求进行验收和规定中约定的考核奖惩办法进行考核。

7.2 对于养护质量不符合要求的，甲方先通知整改，乙方在两天内不整改的或整改效果不符合要求的，由甲方派其他队伍整改，费用在乙方养护费中扣除。

7.3 乙方养护期间的乔灌花草保存率低于要求的，必须在适合的季节及时补植同品种、同规格的苗木，并确保成活。若乙方未按规定补植，甲方有权安排第三方进行种植，所发生的苗木费及补植费从乙方养护费中扣除。

7.4 甲方按照相关考核办法和规定中约定的考核奖惩办法进行考核。自然年度内，连续两个季度考核总分在85分以下的，解除其养护合同。乙方接到甲方通知后24小时内必须无条件清退出场，由此造成的经济损失由乙方承担，原已完成的工作量按实结算。

7.5乙方退出管护，绿地交接按《无锡市重点绿化工程竣工移交养护交接办法》与下一接管单位办理绿地交接手续，绿地需在规定时间内按要求整改到位后交付，逾期整改不到位由接管方进行整改，所需费用由原施工单位或原养护单位支付。

8、安全文明施工与检查

8.1在养护作业过程中，安全责任由乙方承担。

8.2 中标后每年与甲方签订安全生产责任状。

8.3 乙方应做好养护作业管理区内的安全管理工作，严格按照相关的《安全生产操作规程》开展各项养护工作。采取必要的安全防护措施，消除事故隐患，并随时接受甲方或行业安全检查人员依法实施的监督检查。

8.4 文明施工制订详细的养护计划，避免影响交通，妨碍行人等行为。

8.5 由于乙方管理不善，引起政府职能部门处罚和停工整改，或因养护不及时、不合格或不规范及对养护区域内存在安全隐患的设施清理处置不及时等原因所造成人身伤亡及安全等事故，其费用和责任由乙方承担。

9、安全防护

9.1养护作业人员应做好各项安全防范措施，必须着装上岗操作，施工期间按规定做好安全标识。

10、事故处理

10.1发生重大伤亡及其他安全事故，乙方应按有关规定立即上报有关部门并通知甲方代表，同时按政府有关部门要求处理由事故责任方承担发生的费用。

11、合同价款与支付

11.1 合同价款由甲、乙双方依据中标通知书中的中标价格在协议书内约定。

11.2招标工程量清单中所提供的数量均经有关部门核定并纳入当年绿化养护计划，乙方按此投标。在合同实施过程中因项目管理单位养护范围的调整而产生设施量变更时，必须在有关部门审定后方可按实调整；招标人在合同实施期间进行每年乔木总量约3%的疏林工程(具体疏林实施方案由招标人审定)，乙方组织实施，招标人不再另外增加相关费用。

11.3合同期内，因养护范围调整增加的绿地范围遵循就近纳入的原则由沿线或附近养护单位按其现项目中标单价重新计入该项目养护；如合同期内较大规模的临占等因素，临占面积达到150（不含）平方米以上，占用时间达30天以上，将扣除养护期间该范围相应的养护经费。

11.4 乙方应向甲方提交月度养护作业统计报表。甲方可以按报表内容进行计量与考核，考核结果作为合同价款支付的依据。

11.5 如实际养护作业量与设施量清单有出入时，乙方按照补充条款约定的时间上报计划变更单，经甲方审核并报有关部门审定后方可在下月养护计划中调整。

11.6 对乙方超出养护范围和因乙方原因造成返工的工作量，甲方不予计量。

11.7付款方式：

(1)本合同养护经费按季度拨付。每季度拨付金额=该次合同金额/4-考核扣款（如有）。

(2)如合同期内较大规模的临占等因素，临占面积达到150（不含）平方米以上，占用时间达30天以上，将扣除养护期间该范围相应的养护经费。

(3)上级或其他部门在项目履约过程中新增交付管养设施，需由中标单位进行管养，增加金额在3%（含）以内的工程量，本项目合同金额不调整，超出3%部分按政府采购法相关规定签订补充协议。

11.8养护期到后如招标时间延后，经批准本项目绿地仍由乙方延续养护的，本合同养护截止日期至重新招标结束正式交接日期间的养护费用按照原中标价格的相应时间比例计算。延续养护需符合《中华人民共和国政府采购法》第四十九条规定，由甲方与乙方协商签订补充合同，金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

12、违约和争议

12.1 因甲方原因导致乙方不能按合同约定履行义务的，相应延续工期。

12.2 乙方不能达到所承诺的养护质量和有关技术规范标准，经甲方确认后，不整改的，乙方应按每日万分之二支付违约金。按协议条款支付违约金，赔偿因违约给甲方造成的损失。

12.3 因一方违约使合同不能履行，另一方欲终止或解除全部合同，应提前10天通知违约方后，方可终止或解除合同，由违约方承担违约责任。

12.4 乙方违反本合同的3.8条的，甲方按照相应标准在应付的款项中扣除相应的违约金。

13、争议

13.1 甲乙双方因合同发生争议，可由甲乙双方协商、调解或向甲方所在地的人民法院起诉解决。

13.2发生争议后，除出现以下情况的，双方都应继续履行合同，保持养护连续性：

(1) 合同确已无法履行；

(2) 双方协议停止养护作业；

(3) 仲裁机关要求停止养护作业；

(4) 法院要求停止养护作业。

14、合同解除

14.1在合同履行中，出现下列情况，甲方有权解除本合同：

（1）承包范围内的养护管理项目，乙方采取任何形式实施分包和转包；

（2）乙方不能达到所承诺的养护质量和有关技术规范标准；

（3）自然年度内，乙方有连续两个季度考核总分在85分以下的，甲方有权终止合同。

（4）乙方在合同期内发生重大伤亡及其他安全事故的，经相关执法或行政部门认定乙方需要承担主要责任的，甲方有权终止合同。

15、普查、交接与验收

15.1普查。养护合同到期前，采购人对项目的设施量进行普查，养护承包方应配合普查工作，普查前提交完整的绿化图纸及工程量清单，并根据现场普查情况调整图纸及工程量清单。

15.2交接。绿地到期前，绿地重新招标并确定新的养护承包人后，原养护承包人应做好与新养护承包人的交接工作，新中标养护单位应按合同约定及时进场并于中标后三个月内完成资料交接工作。对于交接过程中发现的问题，由新养护承包人列出清单，确系原养护承包人原因所致，应及时进行整改。

15.3验收。原养护承包人对养护项目内存在的问题整改完成准备交接前，由采购人和新养护承包人对绿地进行验收，验收通过后，三方签署验收交接单并加盖公章后上报相关部门盖章。交接验收单作为该项目验收书，根据相关规定进行公告。

16、其他

16.1在本合同执行过程中如遇和国家政策、地方性法规的有关规定不符时，按有关政策法规执行。

16.2如遇自然灾害和不可抗力造成损失的，经双方协商解决。

16.3本合同如有未尽事宜，双方可通过协商补充协议解决。

17、合同生效与终止

17.1双方在合同协议书中约定合同生效方式。双方履行合同全部义务，合同价款支付完毕后，本合同即告终止。

18、附则

18.1合同备案：

合同一式六份，供需双方各执二份，江苏天翔工程项目管理有限公司一份，财政局一份。

本合同的解释权在无锡市梁溪区城市管理局。

18.2本合同由供需双方签字、盖章，见证方见证后生效。

甲        方：（公章）	乙        方：（公章）

地        址：	地        址：

法定代表人	法定代表人

或其授权委托人：（签字）	或其授权委托人：（签字）

电        话：	电        话：

传        真：	传        真：

开户银行：	开户银行：

帐        号：	帐        号：

邮政编码：   	邮政编码：

年   月   日                            年   月   日

见证方（盖章）：

日期：      年    月    日

附件1：

- 安全生产协议

发包人：

承包人：

为认真贯彻“安全第一，预防为主”的方针，加强建设工程施工现场安全生产管理，确保不发生伤亡事故及双方的利益不受损害，依照《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国劳动法》、《建设工程安全生产管理条例》、《江苏省建设工程施工现场管理办法》等有关规定，双方本着平等、自愿的原则，签订本协议。

一、目标和任务

坚决杜绝较大以上安全事故，不发生死亡事故，有效减少一般安全事故。

二、发包人权利义务

（一）发包人有权审查承包人施工资质、安全生产资质及安全生产信誉度。

（二）发包人有权对承包人进行随时和不定期的安全生产监督检查，对发现的问题和存在的隐患有权要求承包人限期整改和消除隐患；对逾期不整改或整改不到位不彻底的，发包人有权责令承包人停止一切施工并限期整改到位。对拒不履行整改意见或再次逾期整改的，发包人有权单方面终止与承包人的工程合同，一切责任均由承包人自负。

（三）发包人有义务对承包人进行安全生产职责告知。

（四）承包人人员在作业期间，造成伤亡、火灾等事故（包括由发包人责任造成委托人人员、他方人员、行人伤亡等），发包人有协助紧急抢救伤员的义务。

三、承包人权利义务

（一）严格遵守国家安全生产的法律法规，贯彻执行国家相关方针政策及发包人各项安全管理制度，依法履行本建设工程安全生产主体责任。

（二）切实加强安全管理，建立健全以安全生产责任制为中心的各项安全生产管理制度和安全操作规程，严格执行有关安全生产的国家标准和行业标准，完善安全生产条件，自觉接受并配合有关部门的监督管理，确保安全生产。

（三）加强安全生产管理机构和队伍建设，定期召开安全生产会议，及时解决安全生产的重大问题，加强施工现场安全生产管理。

（四）承包人有义务在入场一周前上报该工程项目劳务人员花名册及其管理人员分工情况。

（五）承包人指派        为现场安全员，负责本工程安全生产的现场管理工作。

（六）单位主要负责人、分管安全的负责人和安全管理人员必须依法通过相关有资质单位组织的安全生产知识和管理能力的培训考核后方可任职。加强对从业人员的安全生产教育和培训，保证其具备并掌握必要的安全生产知识和安全操作技能。管道疏通等特种作业人员必须经专门培训，取得岗位操作证书后方能上岗作业。对进入施工现场所有施工单位工作人员，做好安全教育、安全技术交底。

（七）保证对安全生产的有效投入，积极推广和应用安全生产先进技术，不使用国家明令淘汰、禁止使用的危及安全生产的工艺、设备，提高安全生产水平。

（八）建立应急救援体系，定期组织演练。切实加强重大危险源监测预警，进行定期检测、评估、监控。

（九）加强工作场所以及发包项目的安全生产管理，凡安全措施不到位，员工对岗位安全知识不熟知的，不准进行生产或进行相应的施工作业。对涉及安全生产必须取得行政许可的有关事项，必须依法取得行政许可。

（十）健全并落实安全生产检查制度，定期组织安全生产检查活动，对发现的事故隐患，及时组织并落实整改，确保安全生产。

（十一）接到有关安全生产事故报告后，项目负责人应及时赶到事故现场，组织事故抢救和善后处理，防止事故扩大，并按照《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院第493号令）的有关规定，如实报告，同时负责事故现场的保护。

（十二）承包人负责施工的工程项目及设施在施工期间发生对第三方及发包人的人身财产损害的，由承包人承担一切赔偿责任。

（十三）承包人承建的项目，禁止再行转包。非主体工程需要分包的，必须报发包人工程项目主管部门批准。承包人必须对分包方进行安全管理与监督，分包工程发生安全事故时，承包人与分包单位承担全部责任（包括连带责任）。

（十四）承包人根据安全生产管理目标，制定安全管理计划和安全施工方案，并经发包人同意后实施。承包人在工人进场前，要填写三级教育卡，不得缺人漏人，三级教育卡由承包人保存并备查，经常教育由承包人负责。

（十五）承包人须建立安全生产管理台账，接受发包人及上级有关部门检查。

（十六）做好安全生产法律法规规定的其他工作。

四、对本协议所确定的安全生产职责双方均应严格遵守和履行，对发生在各自职责范围内的安全生产事故由责任方承担全部责任，因此而给对方造成损失的，由责任方负责赔偿。

五、本协议作为工程合同的附件，与主合同具有同等的法律效力。

六、本协议有效期为双方签署之日起至该工程项目全部结算完毕时止。

本协议一式贰份，甲乙双方各执一份。

发包人：（公章）                 承包人：（公章）

地址：                              地址：

法定代表人或其授权委托人：（签字）             法定代表人或其授权委托人：（签字）

年   月   日                  年    月     日

- 附件2：

- 廉政责任协议书

发包人：

承包人：

为加强项目建设中的廉政建设，规范项目建设承发包双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家、省市有关项目建设的法律法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉政责任书。

第一条  甲乙双方的责任

（一）应严格遵守国家关于市场准入、项目招标竞标、工程建设、施工安装和市场活动的有关法律法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。

（二）严格执行本项目承发包合同文件，自觉按合同办事。

（三）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），甲乙双方不得为获取不正当权益，就项目费用、项目验收、服务质量等问题私下达成协议，不得损害国家、集体利益，不得违反相关规章制度。

（四）发现对方在业务活动中违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

第二条  甲方的责任

甲方的领导和从事该项目的工作人员，在项目实施的事前、事中、事后应遵守以下规定：

（一）不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、珍贵物品和好处费、感谢费等。

（二）不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。

（三）不准要求、暗示或接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请和健身、娱乐等活动，不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具、高档办公用品等。

（五）不准向乙方介绍或让其配偶、子女、亲属参与同乙方承包本工程有关的设备材料提供、工程分包、劳务等经济活动。不得以任何理由向乙方和相关单位推荐分包单位和要求乙方购买项目工程施工合同规定以外的材料、设施等。

第三条  乙方的责任

乙方应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行项目实施的有关方针、政策，尤其是有关项目实施的强制性标准和规范，并遵守以下规定：

（一）不准以任何理由向甲方、相关单位及其工作人员赠送礼金、有价证券、贵重物品和回扣、好处费、感谢费等。

（二）不准以任何名义为甲方、相关单位或个人报销应由对方或个人支付的费用。

（三）不准接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

（五）不准为甲方单位和工作人员购置或提供通讯工具、交通工具、高档办公用品。

第四条  违约责任

（一）甲方工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理：涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任：给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（二）乙方工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，按照管理权限，监督部门将配合有关部门依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理：涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿，情节严重的，甲方可以建议项目主管部门取消乙方一至三年内承包本地区项目的资格。

（三）乙方如将部分辅助项目分包的，乙方有责任向分包方说明本责任书的具体内容，并严格执行本责任书之规定。如有违反上述责任行为的，分包方与乙方必须承担连带责任，赔偿甲方相应损失。

第五条  本责任书作为本项目合同的附件，与本项目合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

第六条  本责任书的有效期为双方签署之日起至该项目养护期满为止。

（以下无正文）

委托人（盖章）：                         受托人（盖章）：

法定代表人或其授权委托人                 法定代表人或其授权委托人

（签字或盖章）：                         （签字或盖章）：

- 六、附件

附件一：评分标准

- 评分项目及分值（总分100分）

- （一）报价                                       25分

（二）投标供应商评价                             25分

（三）技术文件（暗标）                           50分

2.各项目评分标准

明标部分：

（一）报价（25分）

采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标供应商的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×25。

注：本项目专门面向中小/小微企业，不做价格扣除。

本项目接受联合体投标，以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

（二）投标供应商评价（25分）

一、人员配备（15分）

1.项目负责人具备园林绿化专业高级及以上职称的得0.5分。项目负责人专业包括：与园林绿化工程规划、设计、施工及养护管理相关的专业，包括园林（含园林规划设计、园林植物、风景园林、园林绿化等）、园艺、城市规划、景观、植物（含植保、森保等）、风景旅游、环境艺术等专业。

注：凡有在建（施工或养护）项目拟担任本项目负责人的不得参与本项目投标且项目负责人在所投的项目养护期间不得有在建（施工或养护）项目（格式见附件 承诺书四），投标系统内需提供职称证书原件，职称证书无法显示专业的，另须提供毕业证书或职称申报表，以毕业证书或职称申报表上所填专业为准）；（投标时相关证书原件扫描件上传至投标系统）

2.自2022年1月1日以来，以项目负责人的身份负责的绿地养护项目获得区级奖项的得1分，市级及以上奖项的得2分，本项最高得2分。（有效期以获奖证书日期为准）。

注：投标供应商提供区级及以上园林绿化行政管理部门政府网站发文网页链接或发文原件扫描件，如有弄虚作假行为，承担相应法律责任。如果以上材料不能反映项目负责人人选，则应补充提供中标通知书或合同，或其他能充分证明项目负责人人选的有效证明材料上传至投标系统内。

3.项目技术负责人具备园林绿化专业高级职称的得1分，具备园林绿化相关专业正高级职称的得2分，本项最高得2分。（投标时相关证书原件扫描件上传至投标系统）

4.拟派项目养护人员具备植保员的得1分，投标文件中提供学历证书原件扫描件（学历证书上的专业应与以下专业相符，包括植物保护、森林保护专业），2002年及以后毕业的另须提供中国高等教育学生信息网（网址http://www.chsi.com.cn） 验证的《教育部学历证书电子注册备案表》材料；（投标时相关证书原件扫描件上传至投标系统）

5.养护作业人员中特殊专业技工：具有高处作业车操作工、起重机操作工、油漆工、木工、瓦工、低压电工（电工证）、安全员（建设主管部门核发有效的安全生产考核合格证书（C证）的相关专业能力和水平的证明材料，证明材料以投标供应商提供的相关证书或聘书为准，每有一个工种得0.5分，本项最高3.5分。（提供有效证书原件（提供带有二维码/验证码或网上查询结果的打印件）的扫描件上传至投标系统中。

【以上人员不重复得分，提供上述人员相关证书、与投标供应商企业签订的劳动合同、法定的社保收缴部门出具的由投标供应商本企业为相关人员依法缴纳的近一年中任意一个月（不含投标当月）的社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）扫描件放入电子投标文件，未按要求提供不得分】

6.养护作业人员投入计划（6分）

投标供应商所投标段拟配备养护作业人员（包含养护管理人员及绿化技术工人、特殊专业技工及其他所有养护作业人员）的，符合下表中相关配置要求的按表格所列得分：

| 序号 | 面积 (㎡) | Ⅲ级作业人员配置数量标准 | 得分 | Ⅱ级作业人员配置数量标准 | 得分 | Ⅰ级作业人员配置数量标准 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2539569.15 | 200 | 0 | 220 | 3 | 240 | 6 |

注：投标文件中附《养护作业人员投入计划一览表》（格式见附件十四），投标供应商承诺拟投入养护作业人员在本单位缴纳社保的比例不得低于总投入人数的60%，缴纳商业保险的可提供承诺（格式见附件 承诺书五），投标供应商由劳务派遣公司交纳社保的，需提供本单位与劳务派遣公司签订的合同（合同内需有本项目拟投入人员名单）、本单位根据合同支付给劳务派遣公司费用的发票、社保缴纳证明材料。

缴纳社保的应提供法定社保收缴部门出具的由投标供应商为养护作业人员依法缴纳社会保障资金的相关材料（社保缴费月份要求：上述人员提供近一年中任意一个月（不含投标当月）的社保缴费证明）。（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）

本项评分需提供相关资料原件扫描件上传至投标系统内，不提供或提供不全不得分。

二、投标人在满足设备最低配置要求的前提下，增加配置施工机械设备配备（2分）

1.配备专用高空升降车（1辆）；

2.配备多功能抑尘车（1辆）；

3.配备不少于20座用于接送养护工人的客车（1辆）；

4.配备专业汽吊（1辆）；

5.配备水车（10辆）；

6、配备卡车（6辆）；

以上车辆，配备齐全，得2分，每少一辆，扣0.1分。

注： 投标文件中附《绿地养护施工机械设备配备表》（格式见附件十五）。如是自有设备，提供发票（发票抬头必须与供应商名称一致）、设备图片、车辆行驶证上传至投标系统内；如是租赁设备，租赁协议、被租赁方营业执照、租赁发票（发票抬头必须与被租赁方名称一致）、设备图片、车辆行驶证上传至投标系统内，不提供或提供不全者本项不得分。对车辆设备有特殊功能要求的还需提供厂家说明书上传至投标系统内。如投标时不具备的，可提供承诺书，承诺中标后七天内满足设备配置，进场接受采购人的核验，未提供或现场核验不符合要求的，视为自动放弃中标资格（格式见附件 承诺书六） 。

三、投标供应商信誉（8分）

1.企业获奖情况（2.5分）：自2022年1月1日以来，企业绿地养护项目获得过区级及以上奖项的有一个得0.5分，本项最高得2.5分。（有效期以发文时间为准）。

注：投标供应商提供设区级及以上园林绿化行政管理部门政府网站发文网页链接或发文原件扫描件上传至投标系统，以供评标委员会查询核实，如有弄虚作假行为，承担相应法律责任。企业奖项和项目负责人奖项不重复计分。

2.养护作业业绩考核得分（4分）

| 排名 | 得分 |
| --- | --- |
| 正数第一名～第五名 | 4 |
| 其他排名或无排名 | 0 |

投标供应商应在投标截止时间前，提供公司注册地区级及以上园林绿化行政管理部门出具的上一年度绿化养护综合考核成绩及排名，提供《综合考核排名证明表》（格式见附件十七）。

3.行业表彰（1.5分）

自2022年1月1日以来，获得区级及以上园林绿化行政主管部门或绿化委员会正式发文表彰的年度先进单位，每有一个得0.5分，本项最高得1.5分；（以上行业表彰应为园林绿化行业方面的表彰，且仅限为年度先进表彰，日常管理、季度表彰不得分，以上表彰的有效期以发文时间为准。需提供相关证明材料上传至投标系统内）

（三）技术文件（暗标）（50分）

注：技术文件部分属于暗标，投标人在制作技术文件部分相关内容时不得有体现投标人身份的内容，否则投标无效。

1）针对本项目的总体概述（5分）

A、项目总体概述内容描述符合采购需求，分析描述详细合理、切实可行、符合实际的得5分

B、项目总体概述内容描述符合采购需求，分析描述简单，基本可行、细节有待完善的得3分

C、项目总体概述内容描述符合采购需求，分析描述粗略、可行性低、有所欠缺的得2分

D、项目总体概述内容描述不满足采购需求或无相关内容的，该项不得分。

2）针对本项目的抢险救灾应急预案（10分）

①抢险救灾预案应急可行性（4分）：

A、抢险救灾预案应急可行性：包括但不限于组织机构、教育培训、安全抢险、日常巡查、灾后恢复等内容描述满足采购需求，分析描述详细合理、切实可行、符合实际的得4分

B、抢险救灾预案应急可行性：包括但不限于组织机构、教育培训、安全抢险、日常巡查、灾后恢复等内容描述基本满足采购需求，分析描述简单，基本可行、细节待完善的得2分

C、抢险救灾预案应急可行性：包括但不限于组织机构、教育培训、安全抢险、日常巡查、灾后恢复等内容描述粗略、可行性低、有所欠缺的得1分

D、抢险救灾预案应急可行性：包括但不限于组织机构、教育培训、安全抢险、日常巡查、灾后恢复等内容不满足采购需求或无相关内容的，该项不得分。

②抢险救灾机械应急配备情况（3分）：

A、抢险救灾机械应急配备情况：包括但不限于抢险救灾储备物资名录、维修保养及补充台账等内容描述满足采购需求，分析描述详细合理、切实可行、符合实际的得3分

B、抢险救灾机械应急配备情况：包括但不限于抢险救灾储备物资名录、维修保养及补充台账等内容描述基本满足采购需求，分析描述简单，基本可行、细节有待完善的得2分

C、抢险救灾机械应急配备情况：包括但不限于抢险救灾储备物资名录、维修保养及补充台账等内容描述粗略、可行性低、有所欠缺的得1分

D、抢险救灾机械应急配备情况：包括但不限于抢险救灾储备物资名录、维修保养及补充台账等内容不满足采购需求或无相关内容的，该项不得分。

③抢险救灾人员应急配备情况（3分）：

A、抢险救灾人员应急配备情况：包括但不限于人员数量、职责分工等内容描述满足采购需求，分析描述详细合理、切实可行、符合实际的得3分

B、抢险救灾人员应急配备情况：包括但不限于人员数量、职责分工等内容描述基本满足采购需求，分析描述简单，基本可行、细节有待完善的得2分

C、抢险救灾人员应急配备情况：包括但不限于人员数量、职责分工等内容描述粗略、可行性低、有所欠缺的得1分

D、抢险救灾人员应急配备情况：包括但不限于人员数量、职责分工等内容不满足采购需求或无相关内容的，该项不得分。

3）针对本项目的养护方案（10分）

①具有项目特点，养护计划具有合理性及全面性（5分）；

A、具有项目特点，养护计划具有合理性满足采购需求，分析描述详细合理、切实可行、符合实际的得5分

B、具有项目特点，养护计划具有合理性基本满足采购需求，分析描述简单，基本可行、细节有待完善的得3分

C、具有项目特点，养护计划具有合理性内容描述粗略、可行性低、有所欠缺的得2分

D、具有项目特点，养护计划具有合理性内容不满足采购需求或无相关内容的，该项不得分。

②方案科学合理，符合植物生长规律和季节特点等（5分）；

A、方案科学合理，符合植物生长规律和季节特点等满足采购需求，分析描述详细合理、切实可行、符合实际的得5分

B、方案科学合理，符合植物生长规律和季节特点等基本满足采购需求，分析描述简单，基本可行、细节有待完善的得3分

C、方案科学合理，符合植物生长规律和季节特点等内容描述粗略、可行性低、有所欠缺的得2分

D、方案科学合理，符合植物生长规律和季节特点等内容不满足采购需求或无相关内容的，该项不得分。

4）针对本项目的养护质量保证：采用有效措施，达到养护要求质量标准（5分）；

A、质量保证：采用有效措施，达到养护要求质量标准满足采购需求，分析描述详细合理、切实可行、符合实际的得5分

B、质量保证：采用有效措施，达到养护要求质量标准基本满足采购需求，分析描述简单，基本可行、细节有待完善的得3分

C、质量保证：采用有效措施，达到养护要求质量标准内容描述粗略、可行性低、有所欠缺的得2分

D、质量保证：采用有效措施，达到养护要求质量标准内容不满足采购需求或无相关内容的，该项不得分。

5）针对本项目的养护安全管理方案（10分）

①合理性：具有本项目特点，养护安全管理方案内容与绿地实际情况相符（5分）；

A、合理性：具有本项目特点，养护安全管理方案内容与绿地实际情况相符满足采购需求，分析描述详细合理、切实可行、符合实际的得5分

B、合理性：具有本项目特点，养护安全管理方案内容与绿地实际情况相符基本满足采购需求，分析描述简单，基本可行、细节有待完善的得3分

C、合理性：具有本项目特点，养护安全管理方案内容与绿地实际情况相符内容描述粗略、可行性低、有所欠缺的得2分

D、合理性：具有本项目特点，养护安全管理方案内容与绿地实际情况相符内容不满足采购需求或无相关内容的，该项不得分。

②养护安全管理保证措施：描述安全养护操作要点完善（5分）。

A、养护安全管理保证措施：描述安全养护操作要点完善满足采购需求，分析描述详细合理、切实可行、符合实际的得5分

B、养护安全管理保证措施：描述安全养护操作要点完善基本满足采购需求，分析描述简单，基本可行、细节有待完善的得3分

C、养护安全管理保证措施：描述安全养护操作要点完善内容描述粗略、可行性低、有所欠缺的得2分

D、养护安全管理保证措施：描述安全养护操作要点完善内容不满足采购需求或无相关内容的，该项不得分。

6）针对本项目的养护文明措施方案（10分）

①合理性：具有本项目特点，养护文明措施管理方案内容与绿地实际情况相符（5分）；

A、合理性：具有本项目特点，养护文明措施管理方案内容与绿地实际情况相符满足采购需求，分析描述详细合理、切实可行、符合实际的得5分

B、合理性：具有本项目特点，养护文明措施管理方案内容与绿地实际情况相符基本满足采购需求，分析描述简单，基本可行、细节有待完善的得3分

C、合理性：具有本项目特点，养护文明措施管理方案内容与绿地实际情况相符内容描述粗略、可行性低、有所欠缺的得2分

D、合理性：具有本项目特点，养护文明措施管理方案内容与绿地实际情况相符内容不满足采购需求或无相关内容的，该项不得分。

②养护文明保证措施：现场文明操作要点完善（5分）。

A、养护文明保证措施：现场文明操作要点完善满足采购需求，分析描述详细合理、切实可行、符合实际的得5分

B、养护文明保证措施：现场文明操作要点完善基本满足采购需求，分析描述简单，基本可行、细节有待完善的得3分

C、养护文明保证措施：现场文明操作要点完善内容描述粗略、可行性低、有所欠缺的得2分

D、养护文明保证措施：现场文明操作要点完善内容不满足采购需求或无相关内容的，该项不得分。

未列入本评分细则的其他条件不作为评分内容。

附件二：投标文件格式

投

标

文

件

采购项目编号：JSZC-320213-YCTX-G2025-0003

采购项目名称：2025-2028年梁溪区区管绿化设施管养服务项目

投标供应商：

二○二五年  月  日

（一）投标函（格式）：

投标函

致江苏天翔工程项目管理有限公司：

我方收到贵方编号JSZC-320213-YCTX-G2025-0003招标文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加此项目的投标。

- 我方愿意按照招标文件的一切要求，提供本项目的投标，投标总价见《开标一览表》。

- 我方愿意提供江苏天翔工程项目管理有限公司在招标文件中要求的文件、资料。

- 我方同意按招标文件中的规定，本投标文件投标的有效期限为开标之日起90天。

- 如果我方的投标文件被接受，我方将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量，完成交货任务。

- 我方认为贵中心有权决定中标者。

- 我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》，并按照《中华人民共和国民法典》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和合同条款履行自己的全部责任。

- 我方认可并遵守招标文件的所有规定，放弃对招标文件提出质疑的权利。

- 我方愿意按招标文件的规定上传《投标（报价）承诺函》。如我方在投标截止期后撤回投标及中标后拒绝遵守投标承诺或拒绝在规定的时间内与采购人签订合同，则接受政府采购监督管理部门的处理。

- 如果我方被确定为中标供应商，我方愿意向采购人交纳履约保证金。且我方如无不可抗力，又未履行招标文件、投标文件和合同条款的，一经查实，我方愿意赔偿由此而造成的一切损失，并同意接受按招标文件的相关要求对我方进行的处理。

- 我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其他供应商或者采购中心恶意串通、决不向采购人、采购代理机构和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

投标供应商（盖章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

电话：                              传真：

通讯地址：                          邮编：

（二）关于资格的声明函（格式）：

关于资格的声明函

采购项目编号：

日期：

江苏天翔工程项目管理有限公司：

我公司（单位）参加本次项目（项目编号：）政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，我公司（单位）愿针对本次项目（项目编号：）进行投标，投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司（单位）愿意承担由此而产生的一切后果。

投标供应商（盖章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

备注：上述所称“重大违法记录”，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

（三）投标供应商法定代表人授权委托书（格式）：

法定代表人授权委托书

采购项目编号：

日期：

江苏天翔工程项目管理有限公司：

系中华人民共和国合法公司（单位），特授权       代表我公司（单位）全权办理针对本项目（项目编号：）的投标、参与开标、评标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司（单位）对被授权代表的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权代表签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

被授权代表情况：

姓名：         性别：       电话：

单位名称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

附：法定代表人及被授权代表的身份证复印件正反面

法定代表人亲自参加投标的需提供：

法定代表人身份证明书（格式）

单位名称：

单位性质：

地址：

成立时间：    年  月    日

经营期限：

姓名：  性别：  年龄：   职务：

系的法定代表人。

特此证明。

投标供应商：（盖公章）

日期：  年  月  日

附：法定代表人身份证正反面复印件

（四）中小企业声明函（格式）：

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（招标文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（招标文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依 法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日　　　　　　期：

注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.中标供应商的《中小企业声明函》将随中标公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

3.投标时本表附在《明细报价表》之后（如有）。

（五）残疾人福利性单位声明函（格式）：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

- 联合体协议书（如有，格式）：

（所有成员单位名称）自愿组成联合体，共同参加      （项目名称）投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

（某成员单位名称）为              （联合体名称）牵头人。

联合体各成员授权牵头人代表联合体参加投标活动，签署文件，提交和接收相关的资料、信息及指示， 进行合同谈判活动，负责合同实施阶段的组织和协调工作，以及处理与本招标项目有关的一切事宜。

联合体牵头人在本项目中签署的一切文件和处理的一切事宜，联合体各成员均予以承认。联合体各成员将严格按照招标文件、投标文件和合同的要求全面履行义务，并向招标人承担连带责任。

联合体各成员单位内部的职责分工如下：                 。

本协议书自所有成员单位法定代表人或其委托代理人签字或盖单位章之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

本协议书一式     份，联合体成员和招标人各执一份。

注：本协议书由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明；由委托代理人签字的，应附授权委托书。

联合体牵头人名称：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

联合体成员名称：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

……

年    月    日

（七）承诺书（格式）：

- 承诺书一、公司资产状况及安全生产等情况承诺书

致：    （采购人名称）

我公司自愿参加贵单位项目的投标，并接受对我公司的资格审查，我公司承诺：我公司未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态，近三年以来企业没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大工程质量事故、安全事故、文明施工不良记录等问题，被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的。根据贵单位提出的采购文件要求，本公司递交的投标文件中的内容没有隐瞒、虚假、伪造等弄虚作假行为。若发现该行为，贵公司可以拒绝我公司报价，如已中标，我公司自动放弃中标资格，并接受政府采购主管部门对我公司弄虚作假、违反公平和诚实信用原则做出的任何处理。

单位：（盖章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

年    月    日

承诺书二、不拖欠农民工工资承诺书

致：   （采购人名称）

为保护农民工的合法权益，不拖欠农民工工资，本签名人郑重承诺：

本企业如果中标承担                        项目，需要使用农民工时，将保证做到：

1、按照《中华人民共和国劳动法》规定雇佣和使用农民工，工资将直接发放给农民工本人，严禁发放给“包工头”。

2、如果发生违反规定拖欠或克扣农民工工资行为，造成农民工上访，本公司愿意接受业主暂停我公司1年期间参加业主招标项目投标资格的处罚，同时愿意接受园林绿化行政主管部门依照有关规定作出的其他处罚决定。

3、本公司同意：在合同执行期间由业主按规定每月扣留工程计量款的1%作为农民工工资保障金：工程结束后，业主代表视承包人对农民工工资支付情况，据实结算返还剩余的保障金。

投标供应商：   （盖章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

日期：     年   月   日

承诺书三、廉洁承诺书

为了积极配合采购人的招标采购工作，有效遏制不公平竞争和违规违纪问题的发生，确保招标采购工作的公平、公正、公开，我们保证认真贯彻《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国招标投标法》等相关规定以及相关廉洁要求，特向采购人承诺如下事项：

1、自觉遵守国家法律法规及有关廉政建设制度。

2、主动了解采购人招标采购纪律，积极配合采购人执行招标采购廉政建设的有关规定。

3、不使用不正当手段妨碍、排挤其他投标单位或串通投标。

4、按照招标采购文件规定的方式进行投标/响应，不隐瞒本单位投标资质的真实情况，投标资质符合规定。

5、不以任何方式向采购人员赠送礼品、礼金及有价证券；不宴请或邀请招标采购方的任何人参加高档娱乐消费、旅游、考察、参观等活动；不以任何形式报销招标采购方的任何人以及亲友的各种票据及费用；不进行可能影响招标采购公平、公正的任何活动。

6、不向涉及招标采购的单位及个人购置或提供通信工具、交通工具和高档办公用品等。

7、不向涉及招标采购的单位及个人的配偶、子女、亲属分包此次招标采购项目。

8、不向涉及招标采购的单位及个人支付好处费、介绍费。

9、一旦发现相关人员在招标采购过程中有索要财物等不廉洁行为，坚决予以抵制，并及时向采购人或上级主管部门纪检监察室举报。

10、如我公司中标（成交），严格遵守各项廉政规定，不得安排全局上下任何干部职工参加宴请、旅游、娱乐等活动，不得以任何形式赠送礼品、礼金等。合同期内一旦发生上述不廉洁行为被查实，情节较轻的，亮“黄灯”，按照合同约定在考核或验收中扣除涉案金额的10倍以示惩戒，并由局党组约谈公司实际控制人；情节较重、造成重大影响或者合同期内再次发生不廉洁行为被查实的，亮“红灯”，除扣除涉案金额的10倍外，将相关情况通报市财政局政府采购处和信用评价单位依法依规予以处理；凡被亮灯的项目，我公司接受局党组的重点督办，确保制度执行到位。

我们若违反上述承诺，愿自动放弃中标（成交）资格，并接受其他任何形式的处理。

投标供应商：   （盖章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

日期：     年   月   日

承诺书四、项目负责人无在建项目承诺书

（采购人名称）      ：

我单位参加你方的项目（以下简称“本项目”）投标的申请，现我单位向你方郑重承诺：

- 拟派本标段的项目负责人（姓名：    ，身份证号：      ）	，凡有在建（施工或养护）项目拟担任本项目负责人的不得参与本项目投标且项目负责人在所投的项目养护期间不得有在建（施工或养护）项目，如果我方经本项目评标委员会评定为第一中标候选人，在公示期间经核实，确认拟派项目负责人有担任项目负责人的在建（施工或养护）项目的，我公司自动放弃第一中标候选人资格。

投标供应商：   （盖章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

日期：     年   月   日

承诺书五（格式）

致：   （采购人名称）

商业保险承诺：

我公司承诺为拟投入养护作业人员在本单位缴纳社保的比例不低于总投入人数的60%，若中标，在发出中标通知书（中标公告发布）之日起七日内提交符合采购文件要求的缴纳商业保险人员名单及我公司为其购买的有效商业保险单原件，未提供的，视为我公司自动放弃中标资格。

投标供应商：   （盖章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

日期：     年   月   日

承诺书六（格式）

致：   （采购人名称）

我单位参加你方的项目（以下简称“本项目”）投标的申请，现我单位向你方郑重承诺：

我公司承诺：若中标，在发出中标通知书（中标公告发布）之日起七日内提供符合要求的专用高空升降车、多功能抑尘车、客车、吊车、水车、卡车相关原件（附件包括下列资料：购车或租车发票原件、行驶证原件、设备照片），并接受采购人的现场考察，七日内未提供或现场考察不符合要求的，视为我公司自动放弃中标资格。

投标供应商：   （盖章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

日期：     年   月   日

（八）开标一览表（格式）：

开标一览表

投标供应商名称（盖章）              采购项目编号：

| 项目名称 | 内容 |
| --- | --- |
| 2025-2028年梁溪区区管绿化设施管养服务项目 | 投标总报价（大写）： 投标总报价（小写）： |
| 养护期 |  |
| 养护质量要求 |  |
| 项目负责人 |  |

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

填写说明：

1.开标一览表中的内容应与投标函内容一致，否则评标时一律按开标一览表中内容为准，开标一览表中必须盖章或签字。

2.投标报价不得超过最高限价，否则按无效标处理。

- （九）明细报价表（格式）：

- 明细报价表（格式）

投标供应商名称（盖章）                                        采购项目编号：

| 序号 |  | 绿地养护项目名称 | 养护期（年） | 年度养护费用报价（元/年） | 养护期内养护费用总价（元）=年度养护费用报价*养护期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 投标报价：大写 小写 |  |  |  |  |  |
| 服 务 承 诺 | 1.服务质量： 2.服务团队配置： 3.其他承诺： （以上是主要承诺，供投标供应商参考，投标供应商应在满足采购文件要求的基础上，根据自己单位的情况做出具体承诺） |  |  |  |  |

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

- 注：（1）投标供应商应当根据“采购需求”的内容在上表中详细填写，表格不够可自行延长。

- （2）上述表格如有不尽之处，投标供应商必须自行添加相应内容并填写完善。

- （3）投标供应商必须提供《中小企业声明函》《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件，如未按要求填写和提供有效证明或相关内容表述不清的，不得享受价格扣除。投标供应商对所报相关数据的真实性负责，采购人有权将相关内容进行公示。

- （十）报价合理性分析表（格式）

- 报价合理性分析表

| 序号 | 内容 |  | 绿地投入人数（人） | 人工工资（元） | 养护作业人员年度费用合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 养护作业人员 |  | …… |  |  | 1、养护作业人员投入数量以《养护作业人员投入计划一览表》为准，不得低于最低作业人员配置要求 2、人工工资参照《省人力资源社会保障厅关于调整全省最低工资标准的通知》（苏人社规〔2023〕4号）的要求不得低于2490元/人/月 |
| 2 | 年度养护费用报价（元） |  |  |  |  | 与（九）明细报价表中的“年度养护费用报价”须一致 |
| 3 | 投标总报价（元） |  |  |  |  |  |
| 4 | 人工费占比 | % |  |  |  | 养护作业人员合同期内总人工费/投标总报价 |
| 5 | 人工费占比标准 | 32.87% |  |  |  | 采购需求中人工费占比标准 |

注：1、单价、总价均以人民币（元）表示，金额及百分比精确到小数点后2位。

- 人工费占比不得高于人工费占比标准。

投标供应商（盖章）：

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

（十一）投标供应商简介和经营情况说明（格式）

- 投标供应商简介和经营情况说明：

| 投标供应商名称 |  | （盖章） |  |  | 邮编 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标供应商地址 |  |  |  |  | 地址 |  |
| 法定代表人 |  |  | 联系人 |  | 投标单位性质 |  |
| 注册资金 |  | 万元 |  | 固定资产 | 万元 |  |
|  |  |  |  |  | 其中设备： 万元 |  |
| 现有职工总数 |  | 人 | 现有管理人员 | 人 | 现有工人 | 人 |
| 经 营 业 绩 | 年份 | 总产值（万元） |  |  | 其中绿化养护产值（万元） |  |
|  | 2022 |  |  |  |  |  |
|  | 2023 |  |  |  |  |  |
|  | 2024 |  |  |  |  |  |
| 2022年以来的园林绿化养护作业服务： |  |  |  |  |  |  |
| 若中标，将指定___________________项目负责人（需提供在投标单位缴纳社会保险的记录证明） |  |  |  |  |  |  |
| 该项目负责人从事园林绿化养护管理的经历： |  |  |  |  |  |  |

（十二）项目负责人情况一览表（格式）

- 项目负责人情况一览表

| 姓名 |  |  |  | 性别 |  |  |  | 年龄 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  |  |  | 职称 |  |  |  | 学历 |  |  |
| 项目业绩情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位 |  | 项目名称 | 建设规模 |  |  | 开、竣工日期 |  |  |  | 服务质量及获奖情况 |

注：（表格可自行拓展），按评分标准要求提供该项目负责人业绩获奖证明材料。

（十三）养护管理人员一览表（格式）

- 养护管理人员一览表

单位：  人

| 序号 | 姓名 | 职务 | 身份证编号 | 学历证书及专业 | 职称证书及专业 | 职业资格等级证书 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 项目负责人 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 技术负责人 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 资料员 |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 植保员 |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 安全员 |  |  |  |  |  |
| 6 |  | ... |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |

投标供应商：   （盖章）

日期：     年   月   日

注：1.表格可自行拓展；

2.表格后附养护管理人员一览表学历证书、职称证书（如有）、职业证书（如有）、社保原件扫描件上传至投标系统内。

（十四）养护作业人员投入计划一览表（格式）

- 养护作业人员投入计划一览表

单位：  人

| 序号 | 姓名 | 职务 | 身份证编号 | 年龄 | 性别 | 专业 | 职业资格等级证书 | 社保/商保 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标供应商：   （盖章）

日期：     年   月   日

注：1、（表格可自行拓展）后附养护作业人员的社保/商保、技能等级证书（如有）原件扫描件上传至投标系统内。

2、表格中须填写本标段内所有养护作业人员，包含养护管理人员、绿化技术工人、特殊专业技工、其他所有养护作业人员，职务一栏填写养护管理人员/绿化技术工人/特殊专业技工/一般作业人员。

- （十五）绿地养护施工机械设备配备表（格式）

- 绿地养护施工机械设备配备表

| 序 号 | 机械设备 | 品牌、型号、规格 | 数量 | 国别产地 | 制造年份 | 备注（车辆、设备相关参数描述） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标供应商：   （盖章）

日期：     年   月   日

注：按评分标准要求提供相关证明材料。

（十六）投标偏离表（格式）

投标偏离表

投标供应商名称（盖章）          采购项目编号：

| 名称 | 采购要求 | 实报内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

注：（1）本表不得删除；

（2）如无任何服务偏离，请于本表 “偏离说明”中注明“无偏离”；

（3）如有服务偏离项，请于本表中列明偏离内容，如需要可自行延长，其余无偏离内容不须赘述。

（十七）综合考核排名证明表（格式）

- 综合考核排名证明表

我单位 项目在 绿化管理部门在投标截止时间前最新的综合考核成绩排名第 名。 特此证明。 单位（公章） 年 月 日

业主证明意见： 业主（公章） 年 月 日

业主联系人： 联系电话：

公示网址或发文：

备注：1.以公示网址查询或发文为准，无效不得分。

2.综合考核成绩排名前五名提供本表。

（十八）报价文件格式

一、投 标 总 价

招 标 人：

工程名称：

投标总价（小写）：

（大写）：

投 标 人：

（单位盖章）

法定代表人

或其授权人：

（签字盖章）

编制人：

（造价人员签字盖专用章）

编制时间：      年      月      日

二、单位工程投标报价汇总表

| 工程名称：xx工程 |  | 标段： | 第 页 共 页 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 汇总内容 | 金额（元） |  | 其中：暂估价（元） |
| 1 | 分部分项工程费 |  |  |  |
| 1.1 | 人工费 |  |  |  |
| 1.2 | 材料费 |  |  |  |
| 1.3 | 施工机具使用费 |  |  |  |
| 1.4 | 企业管理费 |  |  |  |
| 1.5 | 利润 |  |  |  |
| 2 | 措施项目费 |  |  |  |
| 2.1 | 单价措施项目费 |  |  |  |
| 2.2 | 总价措施项目费 |  |  |  |
| 2.2.1 | 其中：安全文明施工措施费 |  |  |  |
| 3 | 其他项目费 |  |  |  |
| 3.1 | 其中：暂列金额 |  |  |  |
| 3.2 | 其中：专业工程暂估 |  |  |  |
| 3.3 | 其中：计日工 |  |  |  |
| 3.4 | 其中：总承包服务费 |  |  |  |
| 4 | 规费 |  |  |  |
| 5 | 税金 |  |  |  |
| 投标报价合计=1+2+3+4+5 |  |  |  |  |

三、分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

| 工程名称：xx工程 |  |  |  |  |  | 标段： |  | 第 页 共 页 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

四、综合单价分析表

| 工程名称：xx工程 | 标段： | 第 页 共 页 |
| --- | --- | --- |

五、总价措施项目清单与计价表

| 工程名称：xx工程 |  |  |  |  |  | 标段： | 第 页 共 页 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） |  | 调整 费率（%） | 调整后 金额（元） | 备注 |
| 1 |  | 现场安全文明施工 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | 基本费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  | 标化增加费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 |  | 扬尘污染防治增加费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 工程按质论价 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 夜间施工 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 二次搬运 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 冬雨季施工 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 已完工程及设备保护费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 临时设施费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | 赶工措施费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | 特殊条件下施工增加费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | 非夜间施工照明 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | 反季节栽植影响措施 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | 建筑工人实名制费用 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | 智慧工地费用 |  |  |  |  |  |  |  |

六、其他项目清单与计价汇总表

| 工程名称：xx工程; 标段：; 第 页 共 页. 序号; 项目名称; 金额（元）; 结算金额（元）; 备注. 1; 暂列金额. 2; 暂估价. 2.1; 材料暂估价. 2.2; 专业工程暂估价. 3; 计日工. 4; 总承包服务费. 合 计. 七、暂列金额明细表 |
| --- |
| 工程名称：xx工程 |  |  | 标段： | 第 页 共 页 |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额（元） |  | 备注 |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |

八、材料（工程设备）暂估单价及调整表

| 工程名称：xx工程 |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  | 第 页 共 页 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料编码 | 材料（工程设备）名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 |  | 暂估（元） |  |  | 确认（元） |  |  | 差额±（元） |  | 备注 |
|  |  |  |  | 投标 | 确认 | 单价 | 合价 |  | 单价 |  | 合价 | 单价 | 合价 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

九、专业工程暂估价及结算价表

| 工程名称：xx工程 |  |  |  | 标段： |  | 第 页 共 页 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 差额±（元） | 备注 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

十、计日工表

| 工程名称：xx工程 |  |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 |  | 综合单价 |  | 合价（元） |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂定 | 实际 |
| 一 | 人工 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人工小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 材料 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 材料小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三 | 施工机械 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 机械小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、企业管理费和利润 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

十一、总承包服务费计价表

| 工程名称：xx工程 |  |  |  |  | 标段： | 第 页 共 页 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目价值（元） | 服务内容 | 计算基础 |  |  | 费率（％） | 金额（元） |
| 1 | 发包人发包专业工程 |  |  | 项目价值 |  |  |  |  |
| 2 | 发包人供应材料 |  |  | 项目价值 |  |  |  |  |
|  | 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |

十二、规费、税金项目计价表

| 工程名称：xx工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数（元） | 计算费率（％） | 金额（元） |  |
| 1 | 规费 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 社会保险费 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | 住房公积金 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | 环境保护税 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 税金 |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

十三、总价项目进度款支付分解表

| 工程名称：xx工程 |  |  |  |  | 标段： | 单位：元 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 总价 金额 | 首次 支付 | 二次 支付 | 三次 支付 | 四次 支付 | 五次 支付 |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

十四、发包人提供材料和工程设备一览表

| 工程名称：xx工程 |  |  |  |  |  | 标段： |  | 第 页 共 页 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料编码 | 材料（工程设备）名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） |  | 交货 方式 | 送达 地点 | 备注 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

十五、承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用造价信息差额调整法）

| 工程名称：xx工程 |  |  |  |  |  | 标段： |  | 第 页 共 页 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数 (%) |  | 基准单价 （元） |  | 投标单价 （元） | 发承包人 确认单价 （元） | 备注 |

十六、承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

| 工程名称：xx工程 |  |  |  | 标段： | 第 页 共 页 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称、规格、型号 | 变值权重 B | 基本价格 指数F0 |  | 现行价格 指数Ft | 备注 |
|  | 定值权重A | 1 | - |  | - |  |
| 合 计 |  | 1 | - |  | - |  |

（十九）技术方案（格式）

技术方案（暗标）

（按照评分办法进行编制）

（二十）工程量清单（另提供电子版）