工程量清单总说明

工程名称：扬州高等职业技术学校校园维修改造项目

一、工程概况 1.工程名称：扬州高等职业技术学校校园维修改造项目； 2.工程地址：扬州高等职业技术学校校内； 3.建设单位：扬州高等职业技术学校。 二、编制原则 独立、客观、公正。 三、编制范围 项目招标范围修缮工程：外墙、内墙、天棚等涂料出新，屋面防水层出新，玻璃窗更换，新做石膏板吊顶等。 - 编制依据 - 国家、行业和地方政府的法律、法规及有关规定； - 现行国家相关工程的国家计量、计价规范，或招标文件所规定的计量、计价方法； - 国家、行业和地方有关技术标准和质量验收规范等； - 施工现场情况、工程特点及常规或类似工程的施工组织设计； - 工程项目拟定的招标文件，答疑文件，澄清和补充文件以及有关会议纪要； - 《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）； - 《江苏省建筑与装饰工程计价定额》（2014年）、《江苏省房屋修缮工程计价表》（2009年）、《江苏省安装工程计价定额》（2014年）； - 《江苏省住房城乡建设厅关于发布建设工程人工工资指导价的通知》（苏建函价〔2025〕66号文）； - 苏建价（2016）154号文关于营改增相关取费、税金、费率调整； - 苏建函价（2018）298号文（关于建筑业增值税计价政策调整的通知）； - 材料价按市场价计入； - 本工程造价咨询合同； - 江苏省及扬州市其它相关的工程造价法规和规定； - 其它相关资料。 五、编制说明 - 一般说明 - 施工现场情况：以现场踏勘情况为准； - 交通运输情况：以现场踏勘情况为准； - 环境保护要求：满足省、市及当地政府对环境保护的相关要求和规定； - 本工程投标报价按《建设工程工程量清单计价规范》和相应计算规范的规定及要求，使用表格及格式按《建设工程工程量清单计价规范》要求执行； - 工程量清单中的每一个项目，都需填入综合单价及合价；不同单项及单位工程中的分部分项工程量清单中相同项目（项目特征及工作内容相同）的报价应统一，如有差异，按最低一个报价进行结算； - 本工程量清单中的分部分项工程量及措施项目工程量均是根据本工程施工图、按照“工程量计算规范”的规定进行计算的，仅作为施工企业投标报价的共同基础，不能作为最终结算与支付价款的依据； - 工程量清单及其计价格式中的任何内容不得随意删除或涂改，若有错误，在招标答疑时及时提出，以“补遗”资料为准； - 分部分项工程量清单中对工程项目的项目特征及具体做法制作重点描述，详细情况见施工图设计、技术说明及相关标准图集。组价时应结合投标人现场勘查情况包括完成所有工序工作内容的全部费用。 - 特殊说明 - 通用部分 - 总价措施费：现场安全文明施工费基本费、扬尘污染防止增加费按江苏省标准计取，实际费率应以相关造价管理部门核定数计入结算；其他总价措施费均未计取。计算基础为：分部分项合计+单价措施项目合计-设备费； - 规费：环境保护税未计取；社会保险费及住房公积金根据专业类别按《江苏省建设工程费用定额》（2014年）营改增后调整标准计取； - 税金：按增值税（一般计税）方式计取，费率为9%； - 本工程无暂列金额； - 本工程无专业工程暂估价； - 本工程无甲供材； - 其他未详尽之处详见清单、图纸等。 - 修缮工程部分 - 工程类别：按修缮三类工程计取； - 屋面卷材防水按3mm厚SBS聚脂胎型考虑，结算时按实调整； - 各楼栋拆除及垃圾清理外运费用按项包干计取，结算时不予调整，甲方要求保留设备需拆除后堆放至指定地点，不要求保留设备由施工方自行外运处理·； - 伸缩缝维修改造按项包干计取，结算时不予调整； - 脚手架、垂直运输按项包干计取，结算时不予调整； - 内墙、天棚出新面积工程量为暂估量，结算时工程量按实调整。 - 安装工程部分 - 工程类别：按安装三类工程计取； - 消防、强弱电改造费用按项包干计取，结算时不予调整； - 灯具拆除按150个考虑、新增吊顶嵌入式声控灯具管线按每个0.5m考虑，结算时工程量按实调整。