招 标 文 件

项目名称：盐城市城市生命线安全工程建设（一期）监理及软件测试服务项目

项目编号：JSZC-320900-JSJW-G2024-0069

盐城市住房和城乡建设局

2024年9月30日

总  目  录

招标公告……………………………………3

投标人须知…………………………………7

合同文本……………………………………19

采购需求……………………………………28

评标方法与评标标准………………………51

投标文件格式………………………………55

第一章 招标公告

项目概况

盐城市城市生命线安全工程建设（一期）监理及软件测试服务项目招标项目的潜在投标人可在“中国政府采购网、江苏政府采购网、盐城市政府采购网”获取招标文件，并于 2024年10月24日9点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320900-JSJW-G2024-0069

2.项目名称：盐城市城市生命线安全工程建设（一期）监理及软件测试服务项目

3.采购方式：公开招标

4.预算金额：120万元

5.最高限价：120万元

6.采购需求（简介）：投标人需根据《盐城市市级政务信息化项目建设管理办法》和《关于盐城市市级政务信息化项目建设管理工作有关事项的通知》文件相关要求，提供盐城市城市生命线安全工程建设(一期)项目监理服务、软件测评服务、绩效评价服务及协助审计等服务(包括但不限于以上服务)，具体详见招标文件采购需求，如因政策调整，投标人需按照盐城市信息化管理最新要求提供服务。

7.合同履行期限：本项目服务期自合同签订生效之日起，至盐城市城市生命线安全工程建设(一期)项目完成终验,协助完成审计后继续稳定运行12个月。

8.本项目（是/否）接受联合体投标：否

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

1.2上一年度的财务状况报表（成立不满一年无需提供）；

1.3具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

1.4依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；

1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

1.6法律、行政法规规定的其他条件。

1.7在“信用中国”网站查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（响应文件中无需提供证明材料）

1.8单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购。采购标的的所属行业为软件和信息技术服务业，投标人需按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

3.本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

1.采购文件获取截止时间：2024年10月23日下午18:00:00（北京时间）。

2.地点：“苏采云”系统内免费下载（投标人必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目）；

3.方式：本项目采用网上注册登记方式。

3.1 潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：

“苏采云”系统用户注册--获取“CA 数字证书”--CA 绑定与登录--参与投标--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见《“苏采云”系统供应商操作手册》（手册下载地址：苏采云系统-右侧消息通知栏）。

3.2 潜在投标人访问“苏采云”系统方法：

江苏省政府采购网首页-“苏采云”链接。

3.3“CA 数字证书”的获取：

供应商需办理CA 锁，“苏采云”系统目前仅支持政务CA，省内各地区办理的用于“苏采云”平台的政务CA全省通用。盐城地区政务CA办理请至亭湖区政务服务中心二楼226窗口办理，联系电话：15051556883。

3.4 采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统相应链接进行下载。

3.5 招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

3.6 请潜在投标单位提前安装相应的控件（详见《“苏采云”系统供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。

如潜在投标人未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

4.文件售价：免费。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2024-10-24 09:30 （北京时间）

地点：“苏采云”系统中的“开标大厅”。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.各投标人在投标截止时间前应当每天都上网查询，以便获取更新的澄清、修改、补充内容。凡涉及到该项目的补充说明和修改，均以中国政府采购网、江苏政府采购网、盐城市政府采购网上的更正或补充通知为准。

2.投标人不得提供虚假材料谋取中标成交的或采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。

3.投标人存在串通投标、以他人名义投标、弄虚作假等违法违规行为，或者无正当理由放弃投标、中标资格，造成项目招标失败的，不得参加该项目重新招标的投标。

4.因供应商的系统环境、操作等原因导致项目参与、开评标过程中出现问题由供应商自行承担负责。

5. 本项目不收取投标保证金，不收取质量保证金。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：盐城市住房和城乡建设局

地址：盐城市解放南路150号

联系人：吴先生

联系方式：0515-88423535

2.采购代理机构信息

名 称：江苏建威建设管理有限公司

地 址：盐城市盐都区兆泉商务中心东电梯六楼

联系人：朱女士

联系方式：18066198320

3.项目联系方式

项目联系人：朱女士

电　　 话：18066198320

第二章  投标人须知

一、总则

1、招标方式

1.1本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2满足本文件实质性要求和条件的规定。

3、适用法律

3.1本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，江苏建威建设管理有限公司（以下简称采购代理机构）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

5、招标文件的约束力

5.1投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）招标公告

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系解决。

6.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的澄清

7.1任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购人或采购代理机构。

8、招标文件的修改

8.1在投标截止时间前，采购人可以对招标文件进行修改。

8.2采购人有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3招标文件的修改将在中国政府采购网、江苏政府采购网、盐城市政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1投标人提交的投标文件以及投标人与采购人就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10、投标文件构成

10.1投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2如标书制作工具中格式和内容与“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布的招标文件为准。

11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12、投标分项报价表

12.1投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14、投标函和开标一览表

14.1投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

14.2对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

15、投标有效期

15.1投标有效期为采购人规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

16、投标有效期的延长

16.1在特殊情况下，采购人于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购人的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

17、投标文件的递交

17.1 电子投标文件的递交

投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

18、投标截止时间

18.1投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第26.1.2条 规定做无效投标处理。

18.2采购人可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

19、投标文件的拒收

19.1采购人拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

20、投标文件的撤回和修改

20.1投标文件的撤回

21.1.1电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

20.2 投标文件的修改

20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.2.2在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.3在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

21、开标

21.1采购人将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

21.2开标仪式由采购人组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

21.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

22、评标委员会

22.1开标后，采购人将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

22.2评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

23、评标过程的保密与公正

23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3采购人和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.4采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

24、投标文件的澄清

24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

24.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

24.3接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

25、对投标文件的初审

25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

25.1.2符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.1.3未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，采购代理机构将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。

25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购人的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

25.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

25.6投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购代理机构及评标委员会联系。

26、无效投标条款和废标条款

26.1无效投标条款

26.1.1投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

26.1.2投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

26.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

26.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

26.1.6未通过符合性审查的。

26.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

26.1.8投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.1.9投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

26.1.11投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

26.1.12其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

26.2废标条款

26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

26.2.5因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

27、确定中标单位

27.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

27.2采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

27.3采购代理机构将在“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

27.4.1提供虚假材料谋取中标的。

27.4.2向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

27.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

27.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

27.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

27.5.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

28、质疑处理

28.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

28.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向采购人或采购代理机构提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

28.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

28.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购人、采购代理机构将只对供应商第一次质疑作出答复。

28.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

28.4供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑请向采购代理机构提出，由采购代理机构负责答复。

采购人及采购代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑,采购人和采购代理机构不接受未填写快递运单的快件。

28.5 以下情形的质疑不予受理

28.5.1内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

28.5.2超出政府采购法定期限的质疑。

28.5.3以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

28.5.4未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

28.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

28.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

29、中标通知书

29.l中标结果确定后，采购代理机构将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

30.签订合同

30.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

30.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.3签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

31、服务（包含与服务相关的货物）的追加

31.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

32、政府采购线上合同信用融资政策

根据《转发江苏省财政厅 中国人民银行南京分行<关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知>的通知》（盐财购〔2021〕20号）规定，中标供应商如有融资需求，可持政府采购合同在线向相关金融机构（具体信息详见盐城市政府采购网“政采贷”栏目）申请贷款，相关金融机构按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务；具体操作流程请参考苏采云系统中供应商操作手册。

33、其他

33.1供应商对于投标产品的商品包装、快递包装应按照《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》（财办库〔2020〕123号）执行。

33.2本文件中若涉及到数据中心采购，应按照《<绿色数据中心政府采购需求标准（试行）>的通知》（财库〔2023〕7号）执行。

34.3 本项目落实预付款制度，预付款比例为_30_%。在签订合同时，中标、成交供应商明确书面表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可就预付款比例作相应调整。

34.4 确需收取履约保证金的，履约保证金的缴纳形式：

供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励供应商自愿使用电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。

如以履约保函（保险）形式缴纳履约保证金，供应商可通过政府采购电子履约保函（保险）平台（www.jsdzbh.com）在线申请履约保函（保险）。

履约保证金金额不得超过合同金额的10%，采购人对第三方信用服务机构依据标准规范评定为 AA 级及以上的政府采购供应商（需在签订采购合同前提供信用管理 部门备案的第三方信用报告，且信用报告通过“信用盐城网”可查实），免收履约保证金或降低履约保证金缴纳比例。

第三章  合同文本

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改。

盐城市政府采购合同（服务）（合同编号）

项目名称：盐城市城市生命线安全工程建设（一期）监理及软件测试服务项目

项目编号：

甲方：（买方）_________

乙方：（卖方）_________

甲、乙双方根据盐城市城市生命线安全工程建设（一期）监理及软件测试服务项目公开招标的结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：盐城市城市生命线安全工程建设（一期）监理及软件测试服务项目

1.2服务内容：为盐城市住房和城乡建设局的盐城市城市生命线安全工程建设（一期）项目提供监理服务、软件测评服务、绩效评价服务及协助审计等服务（包括但不限于以上服务），具体详见招标文件采购需求，如因政策调整，投标人需按照盐城市信息化管理最新要求提供服务。

1.3标的质量：同招标文件

1.4 标的数量（规模）：同招标文件

1.5 履行时间（期限）：同招标文件

1.6 履行地点：按甲方指定地点提供服务。

1.7履行方式：

二、合同金额

2.1本合同金额为（大写）：____________________________________圆（_______________元）人民币或其他币种。

该项目包括按照工作要求，完成上述本项目工作内容产生的所有费用，以及其他过程性费用，包括但不限于：服务酬金（包含人员驻场服务费、材料费、仪器设备或机械使用费、社会福利费、节假日加班费、人员和车辆等相关保险、管理费、外勤等特殊津贴费、现场作业费、野外作业费、利润、税金等）、可报销费用（指服务人员为执行本项目服务任务而发生的工作费用，包括所有交通费旅行费、食宿费、通讯费、各种资料的编制、打印、复印和传递费、办公设备和用品费、为当地提供的设施和服务所付的费用）、监理服务费、软件测评费用、绩效评价服务费用、及协助审计以及在项目建设过程中因相关工作产生的专家费、评审费等，获取资料、进行报告编制和不可预见费（指在酬金和可报销费用之外，在项目服务过程中所发生的额外的其它所有费用）、项目实施期间各类市场风险和政策调整因素等可能发生的一切费用，及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，凡漏项或少计均视为优惠，甲方不另行增加费用。各类风险和政策性调整等风险已包括在投标报价中，最终结算时除合同约定调整外一律不予调整。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供服务（包含与服务相关的货物）的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权及产权担保

4.1知识产权：乙方应保证甲方在使用、接受本合同服务（包含与服务相关的货物）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

4.2产权担保：乙方保证所交付的服务（包含与服务相关的货物）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

五、甲、乙双方权利和义务

5.1 甲方的权利

1、甲方有对监管系统规模、设计标准和设计使用功能要求的认定权，以及对监管系统设计变更的审批权。

2、乙方调换总监理工程师或主要监理工程师须经甲方事先书面同意。

3、甲方有权要求乙方提交监理工作月度报告及服务范围内的专项报告。

4、甲方有权要求乙方更换不称职的监理人员，直至解除合同，并要求乙方承担相应的赔偿责任或就第三人的侵权或违约行为承担连带赔偿责任。

5、甲方有权在监理项目执行过程中对乙方的监理工作进行督导，就乙方书面提交并要求作出决定的一切事宜作出书面决定。

6、当甲方发现监理人员不按合同履行监理职责，或与承建方串通损害甲方利益的，甲方有权要求乙方更换监理人员，直至解除合同，并要求乙方承担相应的赔偿责任或就第三人的侵权或违约行为承担连带赔偿责任。

5.2 甲方的义务

1、甲方在与乙方签定本合同后，应直接向乙方或指定相关单位向乙方提供监理工作所必需的项目资料。

2、甲方应当为监理工作和现场调研、分析等提供工作方便和必要的工作环境以及外部条件。

3、甲方应按合同约定向乙方支付服务费。

4、甲方应当将以下情况书面告知省级监管系统承建单位：

（1）乙方的监理权利；

（2）总监理工程师及其监理权限；

（3）监理小组成员名单及其监理权限。

5.3 乙方的权利

1、乙方有权依据本合同收取服务费用。

2、在委托监理服务范围内，甲方授予乙方以下监理权利：

（1）针对省级监管系统建设有关事项包括设计标准、设计方案、实施方案和功能要求等方面，向甲方提出合理的建议，但不得影响合同义务的履行。

（2）按照安全和优化的原则，向甲方提出合理的建议，并向甲方提交书面报告；如果由于拟提出的建议会提高甲方项目成本，或延长工期，应当事先取得甲方的书面同意。

（3）基于保质量、保工期和降成本等原则，向甲方和承建方提出合理的建议，并向甲方提交书面报告；如果由于拟提出的建议会提高甲方项目成本、延长工期，应当事先取得甲方的书面同意。

（4）乙方负责省级监管系统建设有关协作单位的组织协调，重要协调事项应当事先向甲方提交书面通知并经甲方同意。向甲方提交协调结果书面报告。

（5）其他依据国家法律、法规及本项目招投标文件，乙方履行监理工作内容所必须的权利。

5.4 乙方的义务

1、乙方按合同约定派出监理工作需要的监理人员，向甲方报送委派的项目主要成员名单、监理规划，完成合同条款中约定的监理工程范围内的监理业务。乙方须指派1名具有丰富监理工作经验的人员作为总监理工程师；指派1名具有丰富监理工作经验的人员作为总监理工程师代表常驻现场服务；针对本项目投入的服务团队人,监理工程师______名、软件评测人员______名、审计人员______名、绩效评价人员______名。以上人员不可为同一人，且必须具备与本项目规模相适应的技能、项目经验和沟通能力(最终人员岗位安排以中标单位投标时提供的相关材料为准)。

项目试运行阶段，须派遣监理人员跟踪项目运行情况并监督承建单位优化、完善系统缺陷。项目质保期阶段，须派遣监理人员定期对巡检情况、问题处理情况等进行检查、跟踪。

2、乙方应按本合同规定实施监理工作。为保证监理的有效实施，乙方可在合同期内作出合理调整，若更换主要监理人员或现场人员，应书面报请甲方并经书面同意后方可执行。乙方派驻现场监理人员应连续稳定，保证监理工作正常进行。

3、乙方在履行本合同的义务期间，应运用合理的技能，为甲方提供合理有效的监理意见。乙方应公正维护各方面的合法权益，完成合同中约定的监理业务，帮助甲方实现省级监管系统预定的目标。

4、乙方不得与本项目监管系统的承建单位存在隶属关系和利益关系，不得作为其投资者或合伙经营者。

5、乙方不得以任何形式侵害甲方和承建单位的知识产权。

6、乙方应保证甲方在接受乙方提供的监理服务时不受第三方提出侵犯其知识产权的投诉、申诉或起诉。如因上述原因，第三方向甲方提起投诉、申诉或诉讼等，乙方有义务协助甲方处理相关投诉、申诉或诉讼，并承担违约责任。

7、乙方在责任期内，应当履行合同中约定的义务。如果因乙方违犯国家法律、法规，造成重大质量、安全事故的，应承担相应的经济责任和法律责任。

8、乙方借用甲方的资料，应当办理借用手续并妥善保管，不得用于其他用途。借用资料须在监管系统通过甲方验收合格之日起5个工作日内归还。

9、乙方使用甲方提供的设施和物品属甲方的财产。在本项目完成或中止之日起5个工作日内，应将其设施和剩余物品移交给甲方。

10、乙方应在监管系统通过甲方验收合格之日起5个工作日内，整理与监理有关的原始资料并移交甲方。

11、在合同期内或合同终止后，乙方及其工作人员（包含已离职人员）不得泄露其在履行本合同中获得的信息和资料。在本合同有效期间，乙方必须为本项目所有监理人员购买人身意外保险，保险的一切费用由乙方承担并支付。乙方必须与为本项目工作的员工签订劳动合同、缴纳社会保险并按时、足额发放工资报酬，保证员工切身利益不受侵犯。

12、其他依据国家法律、法规及本项目招投标文件，乙方必须履行的合同义务。

六、履约保证金

6.1乙方交纳人民币_________元作为本合同的履约保证金。

（备注：不得超过合同金额的10%，采购人应当对AA评级及以上政府采购供应商（需提供信用管理部门备案的第三方信用报告）免收履约保证金或降低履约保证金缴纳比例。）

6.2确需收取履约保证金的，履约保证金的缴纳形式：

6.2.1供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励供应商自愿使用电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。

6.2.2 如以履约保函（保险）形式缴纳履约保证金，供应商可通过政府采购电子履约保函（保险）平台（www.jsdzbh.com）在线申请履约保函（保险）。

6.3合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。

6.4履约保证金的退还：

6.4.1方式：无息退还至投标人缴纳履约保证金的账户。如为保函，在到期时自行失效。

6.4.2时间：验收合格且采购人收到发票后30日内。

6.4.3条件：按合同要求全部履约完成并经采购人验收合格，且采购人收到中标人出具的发票。

6.4.4不予退还情形：

除不可抗力情况外，投标人出现下列情形之一的，其履约保证金，招标人将视情节决定不予退还或部分不予退还。

（1）中标人无正当理由拒绝签订合同的，或者在签订合同时向采购人提出附加条件或者更改合同实质性内容要求的；

（2）中标人不履行与采购人订立的合同的；

（3）中标人所供货物或服务不符合招标文件规定要求的；

（4）中标人采取欺骗、弄虚作假方式投标的或与其它投标人串通投标的；

（5）中标人将合同内容转包、违法分包的；

（6）中标人故意捏造事实或伪造证明材料，进行虚假恶意投诉或反映的。

6.4.5逾期退还的违约责任：采购人逾期无故未退还履约保证金的，按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

七、合同转包或分包

7.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同。

八、合同款项支付

8.1合同款项的支付方式及进度安排

（1）合同签订后，甲方收到预付款发票后10个工作日内，支付合同总价的30%预付款；

（2）被服务项目通过甲方中期评估后，甲方收到发票后10个工作日内，支付至合同总价的40%；

（3）被服务项目完成初步验收后，甲方收到发票后10个工作日内，支付至合同总价的60%；

（3）被服务项目全部完成并通过项目终验后，甲方收到发票后10个工作日内，支付至合同总价的90%；

（4）待服务项目通过相关审计后一年内支付剩余款项。

注：本项目约定，满足合同约定支付条件的，甲方自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户。因乙方未按合同履行服务任务或考核不合格以及不符合财政资金支付时间要求等原因造成不能及时付款的，甲方不承担责任。

- 在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用前述规定。

8.2非因采购人与中标人原因导致采购数量与实际使用数量不一致时，合同的最终结算金额根据中标人实际使用量提供产品和服务进行计算。

九、税费

9.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、项目验收

10.1甲方依法组织履约验收工作。

10.2甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

10.3对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

10.4如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

10.5甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

10.6验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

十一、违约责任

11.1甲方无正当理由拒绝接受乙方提供服务的，甲方向乙方偿付拒绝接受服务合同价款总值百分之五的违约金。

11.2甲方无故逾期验收和办理合同款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额万分之五每日向乙方支付违约金。

11.3乙方逾期提供服务的，乙方应按逾期提供服务合同总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因逾期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同价款总额百分之五的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

11.4乙方所提供服务的标准不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒绝接受服务，并可单方面解除合同。

十二、不可抗力事件处理

12.1在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

12.2不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

12.3不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十三、解决争议的方法

13.1双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成，由甲方住所地人民法院管辖。

十四、合同生效及其它

14.1合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

14.2本合同未尽事宜，遵照《民法典》、《政府采购法》有关条文执行。

14.3 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。

甲方：               乙方：

地址：               地址：

法定代表人或授权代表：       法定代表人或授权代表：

联系电话：                联系电话：

签订日期：      年    月   日
 第四章 采购需求

项目属性:服务类项目。

一、项目概况

项目名称：盐城市城市生命线安全工程建设（一期）监理及软件测试服务

投标人需根据《盐城市市级政务信息化项目建设管理办法》和《关于盐城市市级政务信息化项目建设管理工作有关事项的通知》文件相关要求，提供盐城市城市生命线安全工程建设（一期）项目监理服务、软件测评服务、绩效评价服务及协助审计等服务（包括但不限于以上服务）单独报价。

二、项目工期

合同内容工期根据盐城市城市生命线安全工程建设（一期）项目实施进度确定，直至项目服务内容全部完成并经采购人确认为止。

三、项目建设内容概况

3.1 项目背景及建设内容

（一）建设背景

城市生命线是保障城市安全运行的重要基础设施，涉及的行业领域众多，包括燃 气、供水、排水、道路、桥梁、综合管廊等系统。国家层面，此项工作由安委办(应急管理部门)牵头；省级、市级层面，此项工作由建设部门牵头。

2018年1月，中办、国办印发《关于推进城市安全发展意见》,要求深入推进城  市生命线工程建设，积极研发和推广应用先进的风险防控、预测预警、监测监控技术。 2021年9月24日，国务院安委办在安徽合肥市召开现场推进会，同步引发了《关于推广城市生命线安全工程经验做法切实加强城市安全风险防范工程的通知》(安委办 (2021)6号),要求在全国有条件的城市推广“合肥模式”(对燃气、桥梁、供水  等基础设施安全风险进行实时监测、分析预警、联动处置)。2022年2月，国务院印  发的《“十四五”国家应急体系规划》明确在2021年到2025年加快推进城市电力、燃  气、供水、排水管网和桥梁等城市生命线及地质灾害隐患点、重大危险源的城乡安全  监测预警网络建设。加快完善城乡安全风险监测预警公共信息平台，整合安全生产、自然灾害、公共卫生等行业领域监测系统，汇聚物联网感知数据、业务数据以及视频 监控数据，实现城乡安全风险监测预警“一网统管”。

江苏省委、省政府高度重视城市生命线建设工作，陆续出台《省政府办公厅关于成立城市生命线安全工程建设推进工作领导小组的通知》(苏政传发〔2022〕46号)、《省领导小组办公室关于开展城市生命线安全工程建设试点工作的通知》、《省领导小组办公室关于印发〈江苏省城市生命线安全工程建设技术指导书(试行)〉的通知》 等措施，省住建厅牵头会同省工信厅、省自然资源厅、省应急管理厅联合申报江苏省城市生命线安全工程信息化项目立项。为贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府决策部署，科学有序推进城市生命线安全工程建设，2023年7月，省城市生命线安全工程建设推进领导小组召开第二次会议，许昆林省长出席并讲话，要求包括省内的7个非试点城市，立刻开展城市生命线工程建设。2023年9月5日，江苏省城市生命线安全工程建设推进领导小组办公室印发《关于全面推进全省城市生命线安全工程建设的通知》,要求全面启动7个非试点设区市建设，加大力度，高起点、高标准、高质量推进城市生命线安全工程建设。

为加快推动全市经济社会数字化转型，发展数字经济，建设数字政府，盐城市先 后印发《数字经济发展三年行动计划(2022-2024年)》、《盐城市政府数字化转型实 施方案》,推进城市生命线安全工程，加快城市管理数字化，在桥梁、供水、排水、城镇燃气、地下综合管廊等领域广泛应用数字技术，建设“城市生命线”平台，提升城市管理安全预警能力。

盐城作为非试点城市之一，率先开展城市生命线安全工程建设，为非试点城市全域推广积累示范经验。2022年，盐城市推进燃气专项先行试点，根据市领导要求，在市区先行试点燃气安全预警监测及信息化管理，2022年年底，市住建局完成了城市生 命线安全工程燃气专项立项工作，目前已完成燃气专项系统平台开发并推进上线试运 行；同时，推进燃气数据汇聚治理，按照全省统一的数据标准，遵循“权威部门提供 权威数据”、以及“一数一源”原则，开展燃气数据汇聚治理工作，同步开展地下管 线修补测工作，通过实施地下管线普查及修补测工作，基本掌握了主城区范围内地下 管线的各类信息，包括类型、管径、埋深、高程、间距、排水流向等。为认真贯彻落 实江苏省生命线安全工程建设推进工作领导小组会议精神，有序推进城市生命线安全 工程建设，盐城市成立了由市长为组长、副市长为副组长的城市生命线安全工程建设

推进工作领导小组，并明确了成员单位和职责分工，协同联动推进。2023年10月12日， 盐城市城市生命线安全工程建设推进工作领导小组第一次会议召开，认真落实国家和省部署要求，扎实推动城市生命线安全工程建设。张明康市长要求，要强化顶层设计，更好统筹当前和长远、地上和地下，充分借鉴国内外先进地区做法，以更高标准构建“综合监管+智慧监测”监管体系，整体推进工程的规划、建设、管理、维护等工作。要聚焦关键领域，按照高危先建、急用先建原则，全面开展燃气安全、排水安全、桥梁安全等各场景应用，扎实推进风险排查整治，确保不留死角、不留盲区。要整合现  有资源，加快建好平台载体，强化信息互通共享，定期核查数据准确性，实现全方位、多层级、立体化监测预警和应急管理协同处置体系。要完善运行机制，实行分级处置，加强安全管理，为工程高质高效运转提供有力支撑。

（二）建设目标

盐城市城市生命线安全工程建设项目的整体建设以城市治理体系和治理能力现代化为方向，以数字政府建设和数字化转型发展为主线，旨在全面提升城市基础设施安全运行风险防控能力和监管效能，切实增强城市生命安全韧性。

城市生命线安全工程建设工作以“全面落实防范化解安全风险、提升城市数字化治理能力、推动流程再造和体制机制革新、激活现代化产业发展动能”为重要目标，构建具有“综合监管+智慧监测”特色的盐城市城市基础设施安全运行智慧监管系统	(城市生命线),实现“信息汇聚、预警研判、综合决策、高效处置”的全流程闭环管理。

项目结合盐城市实际情况和行业监管需求，坚持问题导向，准确把握工作的方向性、趋势性、必然性，坚持以人为本，以让城市更安全为根本目标，聚力模式创新和技术创新，充分发挥政、校、企协同作用，借助科技手段和信息化力量，打造宜居、韧性、智慧城市。

项目统筹衔接好与省级监管系统互联互通、与城市驾驶舱等市级重点平台纵横联动等关系，各责任主体按要求开展示范区先行先试，加快形成可复制、可推广的工作经验，打造非试点城市中领先的信息化平台和工程试验田，努力将盐城市城市生命线安全工程建设成为城市安全治理典型示范。

- 建设规模

盐城市城市生命线安全工程建设项目主要服务于盐城市城市生命线安全有关的各级领导、市行业监管部门、责任权属单位、维护单位及社会公众，包括市住建局、市水利局、市交通运输局等单位，覆盖全市燃气、排水、供水、桥梁、道路、地下管线、第三方施工、路灯等行业领域，提供市级监管平台的统一用户中心、全市监管一张图、综合统计分析、应急联动处置、行业综合监管、公众安全服务、综合风险监测分析、多场景耦合预警分析、综合运维管理以及各专项系统的一张图、综合监管、智慧监测 等服务能力，提高对城市生命线应急事件的快速反应和应急联动处置能力，便于管理部门监管与决策。监管使用对象包括不少于1000名有关人员，外部公众和企业服务面向全市。

- 建设内容

盐城市城市生命线安全工程建设项目以市级政务云和电子政务外网为依托，汇聚行业监管数据、设施基础数据、其它部门相关数据，通过共性支撑平台提供数据共享交换、地图、视频等服务，面向燃气、排水、供水、桥梁、道路、地下管线交互、第三方施工、污水、路灯各行业领域，提供全屏展示、智慧监测和综合监管功能；面向城市生命线安全运行管理部门，基于省平台进行二次开发，提供统一用户中心、全市监管一张图、综合统计分析、应急联动处置、行业综合监管、公众安全服务、综合风险监测分析、通知公告、联络中心、多场景耦合预警分析、综合运维管理等功能；本次立项范围内的主要建设内容包括：

(1)标准规范建设

围绕盐城城市生命线安全工程相关标准规范进行编制和优化完善，建立各项系统的标准规范，包括盐城市城市生命线安全建设一期工程(城市基础设施安全运行智慧监管系统)数据标准、盐城市城市生命线安全建设一期工程(城市基础设施安全运行智慧监管系统)数据管理规范、盐城城市城市生命线安全建设一期工程(城市基础设施安全运行智慧监管系统)应急预案及应急处置办法、盐城市城市生命线安全建设一期工程(城市基础设施安全运行智慧监管系统)运行维护规范、盐城市城市生命线安全建设一期工程(城市基础设施安全运行智慧监管系统)市县一体化督办协同机制与考核评价管理办法等技术标准规范，发挥标准化的指导、协调和优化作用，提高效率，确保系统运行安全，发挥预期效能。

(2)监管平台建设

建设盐城市城市生命线安全建设一期工程(城市基础设施安全运行智慧监管系统)市级监管平台，涵盖综合应用及9大风险专项场景应用。其中市级监管平台(综合应

用)汇聚整合城市生命线各专项系统数据，通过关联分析、模型算法、趋势预判等手段，实现统一用户中心、全市监管一张图、综合统计分析、应急联动处置、行业综合监管、公众安全服务、综合风险监测分析、通知公告、联络中心、多场景耦合预警分析、综合运维管理功能。9大风险专项场景应用围绕“综合监管”和“智慧监测”需求，建设专项监管系统，完善城市行业监管与协同联动机制，实现市各部门系统互联互通、数据共享、业务协同，系统提升城市基础设施规范化、智慧化管理水平。

(3)数据工程

推进数据汇聚治理，整合汇聚城市重点领域的行业监管数据、监测数据、基础设施数据和其他部门单位相关数据，建立城市生命线基础设施安全运行数据归集库、主题库以及专题库，满足省监管平台数据汇聚要求。

(4)中台体系

建设城市生命线应用支撑平台，将核心能力以数字化形式沉淀到应用支撑平台。充分复用盐城住建局大数据中台，提供数据采集、数据治理、数据资产管理、数据运维管理等，推进业务中台建设，包括预测预警能力集、地理信息能力集、基础业务能力集、打造涵盖全市生命线监管业务要求的中台服务。推进技术中台建设，包括地理信息平台、视觉平台、物联网平台、大数据平台、国产操作系统、国产数据库等。

(5)监测感知物联网建设

借助遥感卫星、光纤网络、巡检设备等“空、天、地”多技术手段，对燃气、排水、供水、道路、桥梁等领域现有隐患风险区域按相关监测设备布设指南进行相关设备布设，主要针对的内容有重点保障对象及重点管控基础设施，实现对生命线基础设施运行状态的全面感知、自动采集、监测分析、预警上报。

3.2服务内容

      - 为盐城市住房和城乡建设局的盐城市城市生命线安全工程建设（一期）项目提供监理服务、软件测评服务、绩效评价服务及协助审计等服务（包括但不限于以上服务），具体详见招标文件采购需求，如因政策调整，投标人需按照盐城市信息化管理最新要求提供服务。

      - 3.2.1监理服务

1、监理服务内容

按照“四控制、三管理、一协调”的原则，保证项目在规定的时间内完成，并实现项目建设的目标。监理服务的范围包括但不限于： 项目实施建设过程，应用软件开发和系统集成，设备和系统软件购置、安装调试，系统单元测试，集成测试，培训，试运行和系统验收，系统移交，相关各类项目会议的组织、记录，项目文档、起草、归档、移交等管理工作；针对项目建设情况，向采购人提出合理化的改进改良建议；全面负责项目各方的工作协调、督办等，并提供7*24小时的免费现场全程监理服务。协助采购人完成上级各部门对本项目的检查、考核、验收等工作。

主要内容包括：

- 项目质量控制

（1）系统集成质量的控制

（2）应用软件开发质量的控制

（3）软件应用培训的质量控制

- 项目进度控制

- 项目投资控制

- 项目变更控制

- 项目合同管理

- 信息管理/项目文档管理

- 经采购人委托，负责协调本项目所涉及的各承建单位之间的工作关系，并协调解决项目建设过程中的各类纠纷。

- 项目安全的管理

- 项目知识产权的管理

2、监理依据

（1）国务院办公厅和省、市有关信息系统项目建设有关文件和监理规范；

（2）采购人与项目承建单位签订的合同；

(3）采购人与监理单位签订的服务合同；

(4）有关国家、省、市技术规范和标准。

3、监理服务总体要求

按照“四控制、三管理、一协调”的原则，保证项目在规定的时间内完成，并实现项目建设的目标。具体内容包括：

（一）项目组织及技术总体方案的把关

(1)审核和确认项目承建单位的总体设计方案；

(2)审核和确认项目建设过程中的各种关键技术方案；

(3)审核和确认项目承建单位的组织和实施方案；

(4)审核和确认项目承建单位的项目质量保证计划、质量控制体系（含质量控制的关键性节点）；

(5)审核和确认项目承建单位的原代码管理方案；

(6)审核和确认项目承建单位的测试计划；

(7)审核和确认项目承建单位的项目进度计划和进度控制节点；

（二）项目质量控制

(1) 组织措施

建立质量管理系统，完善职责分工及有关质量监督制度，落实质量控制责任。

(2) 系统集成质量控制

审核系统总集成方案和各子系统方案；

审核关键设备、系统软件选型方案，协助系统集成商和采购人进行选型；

对采购的硬件设备的质量进行检验、测试和验收；

参与制定系统验收大纲；

对设备安装、系统软件的安装、调试进行验收；

对系统进行总体验收。

(3) 应用软件开发的质量控制

协助审查并确认软件开发商制定的软件开发实施计划；

对软件开发的需求分析、概要设计、详细设计、编码测试、应用测试阶段的质量进行控制；

对项目承建单位的开发质量进行审核；

审核软件开发商的开发质量记录及阶段性测试文档；

参与制定并审核应用系统验收大纲；

对软件开发商最终提交的源代码、开发文件进行移交验收。

(4) 人员培训的质量控制

协助审查并确认培训计划，审定培训大纲；

监督审查项目承建单位实施其培训计划，并征求采购人的意见反馈；

监督审查考核工作，评估培训效果；

协助审核并确认培训总结报告。

(5) 文档、资料的质量控制

监督审查项目承建单位提供的设备型号、数量、到货时间以及设备的技术资料、系统集成和软件开发在实施过程中所有相关文件的标准性和规范化，在各项目验收时，应监督各项目项目承建单位提交符合规定的各项目的成套资料，包括印刷本和电子版。

对监理项目实施过程中的文档进行标准化、规范化管理，在监理项目验收时，应提交符合规定的监理项目的成套资料，包括印刷本和电子版。

（三） 项目进度控制

(1)组织措施：建立进度控制协调制度，落实进度控制责任。

(2)编制项目控制进度计划：编制项目总进度计划和网络图。按各子系统实际情况进行编制，包括系统建设开工、设备的采购、设备的安装调试、软件的编制、试运行等各方面内容, 做到既要保证各子系统、各阶段目标的顺利实现，又要保证项目间、阶段间的衔接、统一和协调。

(3)审核项目承建单位的进度分解计划，确认分解计划可以保证总体计划目标。分析系统建设进度计划是否能满足合同工期及系统建设总进度计划的要求，特别要对照上阶段计划工程量完成情况进行审查, 对为完成系统建设进度计划所采取的措施是否恰当、设备能否满足要求、管理上有无缺陷进行审查。要根据项目承建单位所能提供的人员及设备性能复核、计算设备能力和人员安排是否满足要求等，分析判断计划是否能落实，审查项目承建单位提出的设备供应计划能否落实。如发现供应计划未落实，应及时报告采购人，要求项目承建单位采取应急措施满足系统建设的需求。

(4)系统建设进度的现场检查：随时或定期、全面地对进度计划的执行情况跟踪检查，发现问题及时采取有效措施加以解决。加强系统建设准备工作的检查，在工程项目或部分工序实施前，对情况进行检查，要加强检查设备、人员安排、各项措施的落实情况，确保准备工作符合要求，不影响后续工程的进行。

(5)进度计划的分析与调整: 要保证建设进度与计划进度一致，经常对计划进度与实际进度进行比较分析，发现实际进度与计划进度不符时，即出现进度偏差时，首先分析原因，分析偏差对后续工作的影响程度，并及时通知项目承建单位采取措施，向项目承建单位提出要求和修改计划的指令。

（四）项目投资控制

(1)组织措施：建立健全项目管理组织，完善职责分工及有关质量项目管理制度，落实投资控制的责任。

(2)审查设计方案和文件，审查项目承建单位的施工组织设计和各项技术措施，深入了解设计意图，在保证系统建设质量和安全的前提下尽可能优化设计，对工程建设不可预见费的开支使用情况进行技术性审核并提出意见，确保投资控制在预算之内或达到节约系统建设投资的目的。

(3)对工程量进行全面的复核，保证设计工程量的准确。

(4)做好项目承建单位完成工作量的量测和复核工作。

(5)严格督促项目承建单位按合同实施，严格控制合同外项目的增加，协助采购人严格控制设计变更，制定设计变更增加工作量的报批制度；及时了解系统建设情况，协调好各方矛盾，减少索赔事件的发生。对发生的事件严格按合同及法律条款进行处理，认真进行索赔调解。

（五） 项目变更控制

(1)协助采购人建立变更控制委员会，建立项目配置管理体系；

(2)与采购人确定项目变更流程，并通知项目承建单位；

(3)对采购人和项目承建单位的变更申请快速响应，了解变化，并撰写工程备忘录；

(4)评估和处理变更，界定变更的目标，选择冲击最小的方案，防止变更扩大化，并征得采购人批准；

(5)三方确认变更后，书面向干系人公布变更信息，督促项目承建单位按照项目配置管理规定，调整项目相关文档；

(6)定期/分阶段进行项目变更风险的评估；

(7)执行制定的变更程序，对变更进行严格的控制；

(8)对变更执行效果进行检查；

(9)主持采购人与项目承建单位关于工程变更、索赔、有关争议而进行的谈判。

（六） 项目合同管理

合同管理是加快系统建设进度、降低系统建设造价、保证系统建设质量的有效途径之一。通过合同管理，可以督促项目承建单位在各个阶段按照合同要求保证设备、人员的配备及投入，保证各阶段目标按合同实施，减少索赔事件，控制系统建设结算等。具体要求如下：

(1)以合同为依据，本着“实事求是、公正”的原则，合情合理地处理合同执行过程中的各种争议。

(2)分析、跟踪和检查合同执行情况，确保各项目项目承建单位按时履约。

(3)对合同的工期的延误和延期进行审核确认。

(4)对合同变更、索赔等事宜进行审核确认。

(5)根据合同约定，审核项目项目承建单位的支付申请。

(6)建立合同目录、编码和档案。

(7)合同管理坚持标准化、程序化，如设计变更、延期、索赔、计量支付等应规定出固定格式和报表。合同价款的增减要有依据，合同外项目增加要严格审批制度。重大合同管理问题的处理，如大的变更、索赔、复杂的技术问题等，组成专门小组进行研究。不符合实际情况的合同条款及时向采购人报告，尽早处理，以免造成损失。

（七）信息管理/项目文档管理

在项目管理过程中，为了实现对进度、质量、投资的有效控制，处理有关合同管理中的各种问题，需要收集各种有用的信息。信息的来源主要包括采购人文件、设计图纸和文件、项目承建单位的文件、建设现场的现场记录（或项目管理日志）、会议记录、验收情况及备忘录等等。其中项目管理日志是进行信息管理的一个最重要的方面。项目管理日志主要包括当天的工作项目和工作内容、投入的人力和机械设备、设备运行情况、计划的完成情况及进度情况、停工和返工及窝工情况。信息管理主要措施要求如下：

(1)制定详细的信息收集、整理、汇总、分析、传递和利用制度，力求信息管理的标准化和制度化。由专人负责系统建设信息的收集、分类、整理储存及传递工作。信息传递以文字为主，统一编号，利用计算机进行管理，力求信息管理的高效、迅速、及时和准确，为系统建设提供及时有用的信息和决策依据。

(2)在项目实施过程中做好工程监理日记和工程大事记。

(3)做好双方合同、技术建设方案、测试文档、验收报告等各类往来文件的存档。

(4)建立必要的会议、例会制度，整理好会议纪要，并监督会议有关事项的执行情况。

(5)立足于建设现场，加强动态信息管理，对现场的信息进行详细记录和分析，做到以文字为基础，以数据说明问题。根据收集到的信息与合同进行比较，督促项目承建单位的人员和设备到位，促使项目承建单位按合同完成各项目标，从而实现对进度、质量、投资的控制。

(6)建立完整的各项报表制度，规范各种适合本项目的报表。定期将各种报表、信息分类汇总，及时向采购人及有关各方报送。

(7)监理项目验收时，应提交符合规定的有关工程的成套资料，包括印刷本和电子版。

(8)主要文档包括：

- 项目周报；

- 监理建议书；

- 监理通知单；

- 各种会议纪要；

- 阶段性项目总结；

- 项目承建单位提交的技术文档；

（八） 协调解决项目建设过程中的各类纠纷

经采购人委托，负责协调本项目所涉及的各方之间的工作关系，并协调解决项目建设过程中的各类纠纷。

监理单位应该通过必要的会议制度来实施协调工作，主要包括：

（1）现场会；（2）监理交底会；（3）周例会；（4）监理协调会；（5）专题讨论会；（6）专家论证会；（7）阶段工作总结会；（8）问题通报会；（9）阶段及最终验收会。

（九） 项目安全管理

（1）负责项目建设过程中所涉及的政府机密数据和资料的保护，保证不被非授权使用；

（2）负责项目建设施工过程中安全控制，确保不出现安全事故；

（十）项目知识产权管理

（1）负责项目建设过程中所产生成果的知识产权保护，保证不被非授权使用；

（2）负责项目建设过程中涉及知识产权的产品和系统的使用审核，保证采购人不在本项目建设中出现违反知识产权的行为。

（十二）监理服务准则

遵照国家、省和市级政务信息化监理规范和标准，以“守法、诚信、公正、科学”的准则执业，维护建设单位与承建单位的合法权益。具体应做到：

（1）执行有关项目建设的法律、法规、规范、标准和制度，履行合同规定的义务和职责。

（2）不收受被监理单位的任何礼金。

（3）不泄漏所监理项目各方认为需要保密的事项。

（4）遵守国家的法律和政府的有关条例、规定和办法等。

（5）坚持公正的立场，独立、公正地处理有关各方的争议。

（6）坚持科学的态度和实事求是的原则。

（7）在坚持按合同的规定向采购人提供技术服务的同时，帮助项目承建单位完成起担负的建设任务。

（8）不得泄漏所监理的项目需保密的事项。

      - 3.2.2 软件测评服务

1、要求及原则

1.1测试总体要求和原则：

软件测试服务遵循国家、省、市信息项目建设软件测试服务的有关文件及规范，对被测试信息系统功能、易用性、性能等方面进行评估，为系统评审验收提供客观依据；并做好项目竣工后的服务。项目测试服务全面覆盖各功能点、各分项系统及最终整体系统，按项目建设进度分阶段进行相应软件测评及针对测评找出的问题出具相应报告。

1.2测试的主要要求：

1）规范各系统文档资料，协调测试计划时间安排，组织完成测试业务需求分析、编写测试方案计划，并组织实施测试。根据测试结果，编写并提交测试报告，保证测试内容与测试方案一致；

2）严格管理项目参加人员，把控方案、计划、实施工作，确保测试工作按时保质完成；根据各信息系统上线和部署要求，合理安排软件测试计划。

3）根据信息系统需求、系统设计编写测试方案、测试计划、测试用例、测试报告等相关文档，确保文档质量；

4）在测试过程中报告发现的缺陷并实时提出优化建议；在承建单位完成整改后进行回归测试，验证缺陷和优化建议已得到正确处理且未引入新的缺陷；要求每次测试至少含一轮回归测试；

5）通过实施软件测试，发现和找出系统开发阶段未满足项目设计要求并且影响上线使用的开发设计缺陷，对被测试系统进行评估，为系统上线并最后总体验收使用提供质量保证；

6）根据项目各系统建设情况和系统测试目标,需将《软件需求规格说明书》、《系统详细设计文档》、建设单位能够出具的相关行业标准和其他具体要求列为测试依据，避免漏测部分功能；

1.3测试应遵循的原则：

1）公平原则：实施方应遵循“面向应用、保证质量、客观公正、诚信守诺”的原则开展软件测试工作。

2）标准性原则：实施方应依据相关国家标准、行业标准开展测试工作。本测试要求所使用的标准和规范如与实施方所执行的标准不一致时，按较高标准执行。

3）优质服务原则：本测试要求实施方提供的是最低限度的要求，实施方应保证提供符合本测试要求和有关标准的优质服务，并确保测试报告符合项目验收的所有要求。

4）保密原则：对测试服务过程中接触到的各种信息，不得泄漏给任何单位和个人，未经允许不得利用这些信息从事与服务无关的活动。

2、工作目标：

通过软件测试工作的开展，保障各被测试项目的功能开发质量和数据准确性，确保相关需求和工作标准、要求在项目实施过程当中得到严格贯彻，保证各被测试项目的平稳运行。

3、测试内容

依据国家标准及系统需求规格说明书等的要求，检验系统是否满足用户需求，保证信息系统建设质量、维护用户和被测试项目开发方双方利益。通过评估系统的需求符合性，对系统功能、可靠性、效率等方面进行专业的测试，全面保障信息化建设质量，为项目验收提供重要依据。为了保证软件质量，投标人应从应用系统的功能性、性能等质量特性方面开展软件测试，测试内容及描述具体如下：

3.1功能测试

功能测试的目的是在系统集成之后，通过设计测试用例、执行用例、获取结果，对系统的功能、可靠性、易用性、业务流程、用户文档等分别进行测试，保证系统功能符合用户的业务需求；

分析被测信息系统功能需求，依据《软件需求规格说明书》、《系统详细设计文档》和软件产品质量要求验证系统实现了全部需求和设计，测试覆盖所有功能点，确保各项功能是可正确执行的；

根据系统《软件需求规格说明书》和《系统详细设计文档》，分析各功能点测试的优先级别。用户经常使用、关系到系统核心功能、优先级别较高的功能点应予以重点关注，尤其在回归测试时应优先执行；

分析信息系统业务需求，对业务流程进行数据流向测试，确保关键业务流程正确执行；必须既包括正常输入和正常业务流程测试，也包括对非法数据输入和异常处理的测试，对系统非正常操作的测试用例一般应占到总数的20%-30%。同时要求测试内容覆盖整个业务周期；

分析信息系统数据处理需求，对系统业务数据进行严格的正确性测试（包括数据是否超出正常的值范围、报表数据准确性等），确保系统即时数据和历史数据准确无误。

信息系统遵循可维护性原则，具备监控运行状态和故障诊断的能力，能够通过维护向导或监控指标快速判断故障发生点，系统故障易分析、易定位、易修复性和可测试性，并能够出具真实可验证的依据；

依据用户视觉感受和使用习惯，信息系统人机交互友好，界面风格一致，简洁美观，有关系统执行过程中的各种中断操作的问题、提示消息和操作结果都有相应的提示信息，并且信息内容易理解。

3.2性能测试

使用性能测试工具，对系统进行压力负载、疲劳强度、大数据量等测试，验证系统的性能是否满足用户的业务需求。

各信息系统的数据存储能力、存储周期、并发访问量、性能指标根据《软件需求规格说明书》和《系统详细设计文档》确定。

时间特性和资源利用特性

分析系统用户行为，依据性能需求验证分级部署的信息系统支持高并发处理业务的能力；

系统的关键业务，诸如数据采集、数据同步、数据统计等，具备快速响应能力；

系统数据容量在设计值范围内，响应时间满足用户性能需求；

系统资源利用在合理的数值范围，不超过资源指标的预警值；

测试在大用户量、大并发量、大数据量和长时间连续运行等条件下，系统的响应时间和稳定运行情况。

确认信息系统软件与相关的各种硬件设备、操作系统、相关支撑软件以及其他相关信息系统的兼容性。

4、实施要求

投标人应根据上述测试内容要求进行测试实施，测试过程中应制定详细的测试方案、测试计划、测试策略、测试用例等，并提交缺陷报告和最终测试报告。

4.1软件测试依据要求

包括但不限于以下内容：

1) GB 18030-2005《信息技术 中文编码字符集》

2)GB/T 25000.51-2016《软件工程 软件产品质量要求和评价(SQuaRE) 商业现(COTS) 软件产品的质量要求和测试细则》

3) GB/T 1988-1998《信息技术信息交换用七位编码字符集》

4)《软件需求规格说明书》

5)《系统详细设计文档》

6) 用户能够出具的相关行业标准及其他具体意见和要求

4.2测试方案要求

针对项目总体情况、各子项目进度计划情况和测试工作要求，制定整体测试工作方案，方案内容包括但不限于：

测试背景

测试标准

测试流程

采用的测试方法及工具

测试质量保障

参与各方的职责

4.3 测试实施计划要求

针对项目情况，制定整体测试工作计划，针对每一个项目制定单独测试计划，测试计划中需规定被测试的对象、明确测试需求、被测试项目的特性、应完成的测试任务、人员职责及风险等，确定要完成的测试活动，评估完成活动所需要的时间和资源，设计测试组织和岗位职权，进行活动安排和资源分配，安排跟踪和控制测试过程的活动。

包括（但不限于）：

工作计划里程碑

测试环境要求

人员配备计划

职责与分工

各阶段产出物

4.4 测试用例要求

根据测试范围设计科学合理有效的测试用例及测试脚本，并对测试用例和脚本统一管理，要求测试用例具有可重复性、有组织性、可回溯性和可操作性。

经项目承建单位、采购人和本项目中标人三方认可的测试用例，方可作为最终测试用例。采购人有权根据需求变更，要求中标人增补测试用例。

4.5 缺陷管理要求

在测试过程中，应制定缺陷管理方案，及时提交缺陷报告。

4.6 测试执行及评估要求

将获得的运行结果与预期结果进行比较和分析，记录、跟踪和管理系统缺陷，测试后对测试过程进行分析评估，对各系统的缺陷进行分析评估并提出改进意见，最终提交测试报告。

4.7 测试报告要求

测试报告和测试结果应包含但不限于测试结果描述。

按实际工作需要，应提交一正二副三份测试总结报告。报告内容包含测试背景，测试概述，测试结果，测试结论等。

4.8 通过测试的要求

为保证信息系统测试质量，被测信息系统应满足以下要求，方可认定通过测试：

1）应覆盖《软件需求规格说明书》、《系统详细设计文档》、能够出具的相关行业标准及其他具体意见和要求中规定的所有功能和系统相关指标。

2）测试用例执行率应达到100%。

3）回归测试时，中、高级别缺陷修复率达到100%，测试用例通过率超过98%、且无严重技术缺陷和错误。

5、测试管理要求

中标人严格按照项目管理制度保障测试工作按质按量按时实施。

1）测试项目管理

完成测试项目的进度计划管理、人力资源管理、测试问题管理、项目会议管理，以及与采购人、项目承建单位的沟通、协调等管理。

中标人根据系统实施的特性，制定与项目开发相适应的完整的测试方案和测试实施计划，保证按时完成集成测试、系统测试、验收测试，保证系统测试质量。

2）测试资产管理

实现对测试资产（包括测试分析、测试用例、测试缺陷和各种测试文档等）的管理，项目过程产生的所有测试资产应进行妥善保管。

3）项目情况汇报

中标人严格按照系统需求，客观、公正、严谨开展测试工作，并在测试过程中和测试结束后根据各个受测项目分类，提供测试报告及缺陷报告，并保存相关测试文档以备验收审查，具体包含（但不限于）以下文档：

测试方案

测试计划（含人员、进度计划、里程碑等）

测试用例

测试数据

测试脚本

项目管理报告

6、验收要求

中标人根据整体工作计划和安排完成软件测试的验收工作，测试验收包含但不限于以下要求：

1）完成所有的测试工作；

2）项目交付物齐全，符合项目要求及有关标准的规定；

3）测试报告详实、客观、有法律效力，为信息系统上线和验收提供准确指导，使系统达到使用和验收要求；

4）所测试项目通过项目验收。

7、测试环境、工具、知识产权要求

1）中标人根据项目需求和测试工作内容在技术方案中提出明确的测试环境建议和要求，在测试过程中所使用的测试工具和测试管理工具，应具备通用性、先进性，应保证正版授权。

2）测试环境包括实际运行环境和模拟环境，项目承建单位负责准备测试所需要的软硬件环境及相关设备（不含测试所需要的工具），中标人负责搭建测试环境；

3）中标人在投标文件详细说明用于本次测试的具体测试环境要求、测试场地、各种硬件设备、测试工具及其使用计划；

4）中标人需使用业界主流的软件测试工具；

5）中标人保证所使用的测试工具具有合法的版权或使用权，本项目使用的测试工具，如在项目使用过程中出现版权或使用权纠纷，应由中标人负责，采购人不承担任何责任。

      - 3.2.3绩效评价服务

为采购人提供绩效评价服务，包含事中绩效管理和事后绩效评价服务，需要提供相应服务内容及报告。绩效评价服务的核心是制定绩效指标，绩效指标是实施预算绩效管理的基础，在结构上一般分为三级，其中一、二级均为统一设置的指标分类，一级指标分为决策指标、过程指标、产出指标、效益指标和满意度指标五大类，二级指标是一级指标的细化，其中项目决策指标分为项目立项、绩效目标、资金投入等；过程指标分为资金管理、组织实施等；产出指标分为数量指标、质量指标、时效性指标和成本指标等；效益指标分为社会效益指标、经济效益指标、生态效益指标、可持续发展指标等。三级指标是二级指标的细化，由财政部门和主管部门根据绩效管理需要设置。本期主要是配合采购单位完成一级、二级指标的识别。

      - 3.2.4 协助审计服务

采用国家标准及业界公认的方法，对协助审计服务应综合阐述流程和方法依据，以保障报告结论的权威性，为采购人项目结算提供依据，向采购人提供科学、独立、公正的评估审核报告。

审计范围一般涉及以下两项审计内容。

1、协助资产审计

应用系统属于无形资产，是项目的主要交付物，本次审计需要对交付的 IT 资产进行审计。内容包括硬件资产清单、软件功能、文档完备性等。

2、协助结算审计

根据审计部门要求，需要基于资产的审计结果对项目进行结算审计，为建设甲方与承建乙方进行项目结算金额提供参考依据。

结算审计需要对照合同及报价明细，审核涉及成本的变更情况，当交付成果或需求发生大范围变动时，参照软件造价评估行业规范，以有效的需求变更记录为基础，提出客观的结算价格。

（二）项目技术工作要求：

1）本项目采用基于内容和基于价值的评估方法，从技术可行性、经济合理性、环境可行性、运行条件可行性等方面进行系统的分析与评价。

2）按照项目前期申报资料及盐城市市级政务信息化项目建设管理相关文件评审要求，依据GB/T36964-2018《软件工程 软件开发成本度量规范》及其他相关法律、法规、行业标准，审核项目工程量清单并由中标单位出具相关审核结论、报告。

3）依据采购人要求，在评审过程中需配合采购人由专业人员对信息化项目的审计作出专业合理化建议。

4）依据采购人提供的相关管理流程及制度或按照采购人的要求进行工程量计算、价格审核。

5）根据服务项目情况组建项目小组，项目组组长为固定联系人，组长应具有从事第三方审计服务经验并制定实施方案，经采购人认可后开展具体工作。中标人应根据评审工作开展情况或采购人需要参加采购人组织的定期或不定期的工作会议，并汇报工作的进展情况。

6）中标人可以根据项目内容要求采购人提供相关文档并以严谨认真的态度进行充分调研，但与本合同无关的或涉密资料采购人有权不提供。但未经采购人书面同意，中标人不得将本合同的服务工作部分或全部交由第三方完成。采购人应积极配合中标人的工作，为其调研提供所需的保障条件，支持其采用的咨询方法和流程。

7）中标人应在合同约定的时间期限内，保质保量完成采购人交办的任务，根据采购人要求出具相关报告，出具的报告应符合法律法规要求。采购人有权对合同履行过程中中标人的工作、提供的报告等提出修改意见，并做最终书面确认。在合同规定有效期限内，如采购人需求发生变动，中标人有义务就合同项下的调查、评估内容及要求等相应做出变更调整。

8）中标人对项目进行中了解到的采购人的技术秘密和商业秘密负有保密责任，未经采购人同意不得提供给第三方。如中标人未征得采购人同意或未收到采购人下达任务的通知，而擅自开展调查、咨询工作的，采购人有权拒绝支付与此相关的任何费用，并可以提前终止合同，无需承担违约责任。

3.3 服务要求及其他

（一）合同履行期限

本项目服务期自合同签订生效之日起，至盐城市城市生命线安全工程建设(一期)项目完成终验,协助完成审计后继续稳定运行12个月。

（二）服务团队

1、投标人在投标时须建立合理的符合要求的服务团队，并建立健全保障项目顺利实施的服务质量保障体系，设置项目负责人、项目经理、监理工程师、软件测评人员、项目协审人员、财政咨询人员、绩效评价人员等角色，相应人员必须具备相应职业资格证书证明。

2、投标人须指派1名具有丰富监理工作经验的人员作为总监理工程师；指派1名具有丰富监理工作经验的人员作为总监理工程师代表常驻现场服务；针对本项目投入的服务团队不得少于 8人,监理工程师至少 4 名、软件评测人员至少2名、审计人员至少1名、绩效评价人员至少1名。以上人员不可为同一人，且必须具备与本项目规模相适应的技能、项目经验和沟通能力(最终人员岗位安排以中标单位投标时提供的相关材料为准)。

3、在项目建设期内保证项目监理工程师驻场不少于4人，其他团队人员按需提供驻场和远程等服务方式。常驻人员按采购人工作时间常驻采购人工作地点，对采购人提出的紧急需求和要求做到1小时内响应。

4、服务团队所有人员必须遵守采购人相关项管理规定并提供联系方式，保证7×24小时联系渠道畅通。针对项目建设中出现的问题，如采购人要求，中标人必须3小时内到达现场。

5、中标人不得随意更换团队工作人员。如需更换，必须提前一周书面通知采购人，经采购人签字同意后方可换人。调入人员的资历和从业经验不低于调出人员，否则视为违约行为，采购人有权终止服务合同，由此造成的损失或延误责任由中标人承担。

（三）保密要求

1、中标人应签订保密协议，对其因身份、职务、职业或技术关系而知悉的采购人商业秘密和党政机关保密信息应严格保守，保证不被披露或使用，包括意外或过失。

2、中标人不得以竞争为目的、或出于私利、或为第三人谋利而擅自保存、披露、使用采购人商业秘密和党政机关保密信息；不得直接或间接地向无关人员泄露采购人的商业秘密和党政机关保密信息；不得向不承担保密义务的任何第三人披露采购人的商业秘密和党政机关保密信息。中标人在从事政府项目时，不得擅自记录、复制、拍摄、摘 抄、收藏在工作中涉及的保密信息，严禁将涉及政府项目的任何资料、数据透露或以其他方式提供给项目以外的其他方或中标人内部与该项目无关的任何人员。

3、中标人对于工作期间知悉采购人的商业秘密和党政机关保密信息（包括业务信息在内）或工作过程中接触到的政府机关文件（包括内部发文、各类通知及会议记录等）的内容，同样承担保密责任，严禁将政府机关内部会议、谈话内容泄露给无关人员，不得翻阅与工作无关的文件和资料。

4、严禁泄露在工作中接触到的政府机关科技研究、发明、装备器材及其技术资料和政府工作信息。

（四）验收要求

1、采购人有权依照《盐城市市级政务信息化项目建设管理办法》和《关于盐城市市级政务信息化项目建设管理工作有关事项的通知》文件相关要求对中标人提供的相关服务或交付的工作成果进行阶段性验收及/或总体验收。因中标人提供的服务不符合标准导致采购人重复支出的验收费用，由中标人承担。

2、中标人提供的测评报告详实、客观、有法律效应，为信息系统上线和验收提供准确指导，使系统达到使用和验收要求。

3、采购人有权根据检验结果要求中标人立即整改、完善。检验合格后，由采购人组成的验收小组签署验收报告，作为付款凭据之一。

采购需求中必须满足的实质性要求：以上所有条款均为实质性指标参数，是必须满足项，投标人应在《技术要求响应及偏离表》列出（内容不能缺项），供应商须完全同意条款（即无偏离）或提出对采购人更有利的条款（即正偏离）都属于响应，供应商不同意某项条款（即负偏离）的属于不响应，按无效投标处理。

五、采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一览表

| 序号 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 盐城市城市生命线安全工程建设（一期）监理及软件测试服务 | 软件和信息技术服务业 |

第五章  评标方法与评标标准

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。本项目选取1名中标候选人。

政府采购政策功能落实

1、小微型企业

（1）本项目专门面向中小企业采购，不再对小型和微型企业服务给予价格扣除。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

（2）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号），需提供《残疾人福利性单位声明函》。

3、监狱和戒毒企业

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

6、根据《江苏省政府采购信用管理暂行办法》的规定，供应商信用评价结果为三星的扣2分，评价结果为二星的扣3分，评价结果为一星的扣4分。

评标方法与评标标准

| 评分项目 |  | 评分细则 |
| --- | --- | --- |
| 报价 （10分） | 报价 （10分） | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×10（该结果四舍五入，保留两位小数） |
| 技术响应 （55分） | 总体技术方案（6分） | 根据投标人针对项目背景、内容、目标、范围、依据及对政策的理解情况，总体方案的合理性、先进性、完整性和是否满足采购人需求等多方面进行综合评定打分。由评委综合评审，对本项目理解深入、完整、准确无误，针对性及准确性强，且优于项目需求的得6分；对本项目理解深入、完整，且满足项目需求的得4分；对本项目理解不深入、不完整、片面，针对性及准确性不足，需求响应不全的得2分；不满足项目需求或不提供的得0分；本小项最高得6分。 |
|  | 监理服务方案（16分） | 1、投标人提供针对本项目监理工作重点和难点分析及应对措施，合理化建议，由评委根据分析内容、应对措施和合理化建议等响应情况进行综合评分。方案非常具有完整性、科学性、合理性、可行性，且优于项目需求的得8分；方案完整、科学，且满足项目需求的得6分；方案不完整、不科学、不合理、可行性差，需求响应不全的得4分；不提供的得0分；本小项最高得8分。 2、投标人提供针对本项目的监理组织管理方案，包括但不限于项目质量控制、进度控制、投资控制、变更控制、合同管理、信息管理/项目文档管理、风险管理、组织协调等8个方面综合评审。内容完整、详实、科学、合理，可操作性强，且优于项目需求的得8分；内容完整性、详实性、科学性、合理性，满足项目需求的得6分，内容点缺失、操作性不强，需求响应不全的得4分；不提供的得0分；本小项最高得8分。 |
|  | 软件测评方案（15分） | 1、投标人提供针对本项目软件测评工作重点和难点分析及应对措施，合理化建议，由评委根据分析内容、应对措施和合理化建议等响应情况进行综合评分。实施方案具有科学合理完整，阐述详细，可行性强，有针对性，且优于项目需求的得6分；方案较为完整，阐述较详细，但科学合理及可行性欠缺，满足项目需求的得4分；不完整，阐述不详细，且可行性欠缺，缺乏针对性，需求响应不全的的得 2分；不提供的得0分；本小项最高得6分。 2、投标人提供针对项目的测试方案，包括但不限于功能、性能、安全、可靠性、易用性、维护性、代码检测、文档审查、回归测试等9个方面，能够正确理解和把握本项目特点，内容涵盖本项目所包含要求，实施方法及质量保证措施，内容完整、详实、科学、合理，可操作性强且优于项目需求的得9分；内容完整、详实、科学、合理，可操作性欠缺，满足项目需求的得7分；内容不完整，科学性、合理性、操作性不强，需求响应不全的的得5分；不提供的得0分；本小项最高得9分。 |
|  | 其他服务方案（12分） | 1、协助审计服务：投标人提供针对本项目的协审服务方案，包括但不限于审计方法、具体措施等内容。由评委综合评审，方案对项目理解深入，科学合理完整，阐述详细，优于项目需求的得6分；方案理解较深入，阐述较详细但完整性欠缺，满足项目需求的得4分；方案需求理解不深入，阐述不详细、缺乏完整性，需求响应不全的得 2分；不提供的得0分；本小项最高得6分。 2、绩效评价服务：投标人提供针对本项目的绩效管理服务体系以及绩效指标服务方案。由评委综合评审，方案非常具有完整性、科学性、合理性、可行性，且优于项目需求的得6分；方案完整、科学，合理性、可行性欠缺，满足项目需求的得4分；方案不完整，科学性、合理性、可行性差，需求响应不全的得2分；不提供的得0分；本小项最高得6分。 |
|  | 售后服务（6分） | 供应商应具有实际的本地服务能力，根据投标人针对本项目的售后服务方案，本地化服务能力、响应时间等进行综合评定。售后服务体系完备，内容细致全面、合理，优于项目需求的得6分；售后服务体系内容完整，售后服务内容全面、合理，服务内容满足项目需求的得4分；售后服务体系内容不完整，需求响应不全的得2分；不提供的得0分；本小项最高得6分。 |
| 综合实力（35分） | 总监理工程师（6分） | 1、总监理工程师1人，具有人社部门、工信部门共同颁发的信息系统监理师证书（计算机技术与软件专业技术资格（水平）考试）得2分； 2、具有经人社部门评定的高级工程师技术职称得1分；具有正高级工程师技术职称（研究员级工程师）得2分； 3、具有住建部门颁发的国家注册监理工程师证书（注册专业：机电安装工程）得2分； 注：提供人员有效证书扫描件，同时提供投标截止时间前三个月中任意一个月投标人为其缴纳的社会保障证明。 |
|  | 项目组成员 （10分） | 1、项目组团队成员（除总监理工程师外）具有具有人社部门、工信部门共同颁发的以下证书：软件评测师、系统集成项目管理工程师、信息系统监理师（2名）、数据库系统工程师、信息系统管理工程师、信息安全工程师、系统规划与管理师、系统分析师、软件设计师，以上证书具备其中8项及以上的,得8分；具备其中7项的,得7分；具备其中6项的,得6分；具备其中5项的,得5分；具备其中4项的,得4分；具备其中3项的,得3分；具备其中2项的,得2分；仅具备1项,得1分；本项最高得8分。(除2名信息系统监理师外，不同人员具有同一种证书的不累加得分)。 2、具有住建部门颁发的国家注册监理工程师证书（注册专业：机电安装工程），有一人得2分，最高得2分。 注：以上1-2项如一人多证可累计加分, 提供人员有效证书扫描件，同时提供投标截止时间前三个月中任意一个月投标人为其缴纳的社会保障证明。 |
|  | 企业 （10分） | 1、投标人具有CNAS证书（检测范围包含软件）、CMA资质认定证书（检测范围包含软件），有一个得1分，本项最高得2分； 2、投标人具有有效期内的ITSS咨询设计信息技术服务标准符合性认证证书，得2分； 3、企业认证：投标人具有有效期内的ISO20000信息技术服务管理体系认证证书、ISO27001信息安全管理体系认证证书，证书认证范围包含“信息系统工程监理”相关内容，有1个得1分，本项最高得2分； 4、投标人具有信息系统工程监理质量控制、进度控制、成本投资、变更控制、合同管理、信息/文档管理、安全管理、参建单位沟通/协调等与本项目服务内容相关的工具软件著作权证书，每有一个得0.5分，共4分。 注：投标文件提供相关证书、证明材料扫描件，未提供不得分。 |
|  | 服务业绩 （9分） | 1、投标人自2021年1月1日（以合同签订日期为准）以来，具有类似信息系统建设项目监理服务的，每有一个得1分，本小项最高得3分。 2、投标人自2021年1月1日（以合同签订日期为准）以来，具有类似信息化项目软件评测评服务的，每有一个得1分，本小项最高得3分。 3、投标人自2021年1月1日（以合同签订日期为准）以来，具有类似信息化项目审计或绩效评价服务的，每有一个得1分，本小项最高得3分。 说明：业绩证明材料提供扫描件。业绩证明材料中应能够明确反映出供应商名称、委托方名称、服务内容、合同签订日期等内容，否则不得分。 |

第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项目 名 称：

项目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日   期 ：

投标文件目录

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报表（至少提供资产负债表、利润表、现金流量表，

投标人成立不满一年无需提供）

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

四、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

六、特定资格要求的证明文件（如果本项目设置特定资格要求，则需要提供）

七、法人授权书

八、投标函

九、小微企业声明函

十、残疾人福利性单位声明函

十一、联合体协议

十二、投标分项报价表

十三、技术要求响应及偏离表

十四、商务要求响应及偏离表

十五、开标一览表

十六、技术方案、服务承诺、培训承诺等

十七、盐城市政府采购事前信用承诺书

特别提示：电子投标文件制作时建议将本项目投标文件“封面”上传至“目录”项内。

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报表

投标人成立不满一年不需提供

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：  。

主要专业技术能力有：   。

四、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

六、特定资格要求的证明文件

如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。

七、法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-        号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

八、投标函

致：盐城市政府采购中心

根据贵方的JSZC-320000-***号招标文件，正式授权下述签字人______(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          号：

日           期：________年____月____日

九、小微企业声明函（服务）（分包号：**）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加盐城市政府采购中心组织的（单位名称）采购编号为***，（项目名称）（分包号：**）的采购活动，服务全部由符合政策的小微企业承接。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的小微企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于       行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于       行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注2：供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除（如项目全面面向中小企业，则资格审查不通过）。

十、残疾人福利性单位声明函（分包号：**）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目（分包号：**）采购活动由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除（如项目全面面向中小企业，则资格审查不通过）。

2、中标人为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

十一、联合体协议（参考格式）（分包号：**）

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1、我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加盐城市政府采购中心组织的采购编号为（编号全称），（项目全称）项目（分包号：**）的政府采购活动，我联合体指定（供应商*）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。

2、若我们联合中标、成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。

3、其中      （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为    （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的  %。

备注：本招标文件中要求加盖CA电子签章的地方，仅需加盖牵头单位的CA电子签章。

联合体中各供应商全称（公章）：

日期：

十二、投标分项报价表（分包号：**）

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分项服务名称 | 交付期 | 分项单位 | 数量 | 分项 单价 | 分项 总价 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |

备注：1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括采购人需求的服务（包含与服务相关的货物）价格、质量保证费用、培训费用等，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用，招标文件另有规定的除外。2. “投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

十三、技术要求响应及偏离表（分包号：**）

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

十四、商务要求响应及偏离表（分包号：**）

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注： 行数不够，可自行添加。

十五、开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

招标编号：               分包号：

投标总报价

小写： （人民币：元）

日期：       年   月   日

十六、技术方案、服务承诺、培训承诺等

十七、盐城市政府采购事前信用承诺书

为营造我市公开、公平、公正、诚实守信的政府采购交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本人代表本单位作出以下承诺：

（一）本单位对所提交的企（事）业单位基本信息、企（事）业负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责；

（二）本单位无涉及政府采购活动的违法、违规不良记录，我公司及相关负责人无因存在重大隐患整改不力、发生有重大社会影响生产安全事故或其他严重违法违规行为而被列入失信联合惩戒的不良记录；

（三）严格依照国家和省、市关于政府采购的法律、法规、规章、规范性文件，参加政府采购投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；

（四）严格遵守即时信息公示规定，及时维护和更新维护和更新盐城市政府采购网中与本单位相关的信息；

（五）自我约束、自我管理，守合同、重信用，自觉维护政府采购交易的良好秩序，与参与本次政府采购活动的其他供应商不存在直接控股或管理关系，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约等行为；

（六）自觉接受政府、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

（七）本单位自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良失信行为，自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应责任；

（八）本人已认真阅读了上述承诺，并向本单位员工作了宣传教育。

法定代表人签名：

单位名称（盖章）：

年月日

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：

邮编：

联系人：

联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：

邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：

包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                 公章：               日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。