竞争性磋商文件

项目编号：JSZC-320115-NJRJ-C2025-0025

项目名称：江宁开发区2025-2026年度桥梁日常巡查服务

采购类别：服务类

南京瑞嘉建设项目管理有限公司

2025年5月

目  录

第一章竞争性磋商公告	3

第二章竞争性磋商须知	8

第三章评分标准	23

第四章采购需求	27

第五章合同草案条款	34

第六章响应文件格式及附件	42

# 第一章竞争性磋商公告

项目概况

江宁开发区2025-2026年度桥梁日常巡查服务的潜在供应商应在江苏政府采购网获取采购文件，并于2025年6月4日9时30分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

1.1项目编号：JSZC-320115-NJRJ-C2025-0025

1.2项目名称：江宁开发区2025-2026年度桥梁日常巡查服务

1.3采购方式：竞争性磋商

1.4预算金额：196万元

1.5最高限价：187.155359万元（两年）

1.6采购需求：对于管辖范围内的141座桥梁，江宁开发区决定进行2025-2026年度桥梁日常巡查服务的采购，服务内容包括7天一次的桥梁巡查；桥梁巡查的各项台账建立，手机GPS定位巡查及资料上传；桥梁伸缩缝清理（一年不少于四次）、垃圾清理；建立一桥一档，巡查记录上报；桥梁突发状况的临时响应，桥梁隐患处安全警示维护的设置；桥梁技术档案的补充、完善和保密工作，桥梁管理系统（江苏省和南京市两个系统）的数据更新、资料上传；桥梁施工应急预案编制；桥梁养护专业人员的知识、技术培训等。具体要求详见竞争性磋商文件。

1.7合同履行期限：两年，合同一年一签。

1.8本项目不接受联合体。

二、供应商的资格要求

2.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件：无。

2.2落实政府采购政策需满足的资格要求：（如属于专门面向中小企业采购的项目，供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位）本项目按照采用以下第（4）种方式落实政府采购促进中小企业发展的要求：

（1）本项目整体专门面向中小企业采购服务。

（2）本项目整体专门面向小微企业采购服务。

（3）本项目通过以下第（ ）种方式预留部分采购份额采购中小企业服务：

①本项目要求供应商以联合体形式参加，企业合同金额应当达到的比例为＿%。

②本项目要求供应商进行合同分包，企业合同金额应当达到的比例为＿%。

（4）本项目为非预留份额的采购项目或采购包，执行价格扣除优惠政策，具体详见第三章评标办法与评分标准。

2.3本项目的特定资格要求：无。

2.4供应商在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。

三、获取采购文件

3.1时间：自磋商文件公告发布之日起至2025年5月28日下午17:00。

3.2地点：江苏政府采购网

3.3方式：供应商登陆“江苏政府采购网”，在网站首页点击“苏采云”→使用CA锁登录系统(新用户需进行“平台用户注册”)→“项目参与”进行登记，在“可参与项目”中选择“我要参与”，参与成功后到“已参与项目”界面中找到该项目下载文件并进行操作。

3.4售价：0.00元

四、响应文件提交

4.1响应文件提交截止时间：2025年6月4日9时30分（北京时间）

4.2响应文件接收地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅

五、开启

5.1时间：2025年6月4日9时30分（北京时间）

5.2地点：南京市石狮路12号绿地云都会大厦2幢703室第一会议室

六、公告期限

自本公告发布之日起 5 个工作日。

七、其他补充事宜

7.1拒绝下述供应商参加本次采购活动：

（1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

（2）凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该项目的其他采购活动；

（3）被信用中国网站、中国政府采购网站列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

（4）如本项目接受联合体投标，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

7.2本项目成交后不允许分包、转包。

7.3现场考察、答疑时间：采购人不组织，供应商可自行考察。

7.4是否接受进口产品：不接受。

7.5根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》宁财购通〔2021〕5号规定，参加南京地区政府采购活动的供应商，应以书面形式向采购人或政府采购代理机构作出信用承诺。供应商应尽早做好承诺工作，点击‘南京公共采购信息网’首页 （https://njgc.jfh.com/）‘南京市政府采购供应商诚信档案’系统链接打开系统页面（http://180.101.238.212:8280/hodeframe2018_cxda/index.action;jsessionid=769BA9C8E1729422E7173B991C8EC1E5）登录（未注册的供应商应先点击‘供应商注册点这里’并按要求完成注册），然后在“信用记录”模块页面点击“信用记录打印”下载本单位《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，由法人签字并盖单位公章，随响应文件一并递交。

打印时间为本竞争性磋商公告发布之日起至递交响应文件截止日前，未按上述要求提供信用记录表的，响应文件可能被拒绝接收。

在政府采购资格审查环节，供应商只需提供书面《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，即可替代以下证明材料：（1）符合国家相关规定的财务状况报告；（2）依法缴纳税收的证明材料；（3）依法缴纳社会保障资金的证明材料；（4）具备履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的证明材料；（6）未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的证明材料。

供应商在中标（成交）后，应按采购文件要求，将上述由信用承诺书替代的证明材料提交采购人或采购代理机构核验。经核验无误后，由采购人或采购代理机构发出中标（成交）通知书。

供应商涉及以下情形的，不适用信用承诺：

（1）供应商被列入严重失信主体名单；

（2）被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；

（3）其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。

供应商对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为。

7.6供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要办理江苏省政府采购数字证书及电子签章，具体详见苏采云系统登录页“新CA办理指南”。供应商按《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称“操作手册”）进行注册，并制作上传电子响应文件。《操作手册》下载地址：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html

7.7本竞争性磋商公告在江苏政府采购网（http：//www.ccgp-jiangsu.gov.cn/）、南京公共采购信息网（https：//njgc.jfh.com/）公示发布。若有关本次竞争性磋商存在的变动或修改，敬请各供应商及时关注江苏政府采购网或南京公共采购信息网发布的关于本项目的信息更正公告。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系：

1.采购人信息

名    称：南京江宁经济技术开发区管理委员会

地    址：南京市江宁经济技术开发区将军路166号

联 系 人：刘肖肖

联系方式：18951935739

2.采购代理机构信息

名    称：南京瑞嘉建设项目管理有限公司

地    址：南京市栖霞区石狮路12号绿地云都会大厦2幢703室（南京地铁2号线4号线金马路站上盖建筑）

联系方式：025-83111722

3.项目联系方式

项目联系人：宋铭钰

电      话：025-83111722-8016

# 第二章竞争性磋商须知

一、总则

1、适用法律

1.1《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等有关法律、规章和规定等。

2、定义

2.1“供应商”是指参加磋商竞争，并符合采购文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

2.2“货物或服务”指本磋商文件中所述产品或相关服务。

2.3“用户或使用单位”是指使用服务的单位。

3、政策功能

- 3.1 中小企业政策

（1）中小企业（含中型、小型、微型企业）应当符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第二条、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）第一条或《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）第一条的规定。

（2）参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》、由省级以上监狱管理局戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件或《残疾人福利性单位声明函》。

（3）对于接受供应商以联合体形式参加采购活动的项目，小微型企业联合体应当符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第九条的规定。根据《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体4%的价格扣除。

（4）中小企业依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的政策获取政府采购合同后，小型、微型企业不得分包或转包给大型、中型企业，中型企业不得分包或转包给大型企业。

（5）未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。

（6）项目所属行业：根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）及《国家统计局关于印发<统计上大中小微型企业划分办法〔2017〕>的通知》（国统字〔2017〕213号）等文件规定，本项目所属行业为其他未列明行业。

- 3.2 节能产品政策

（1）节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的节能产品品目政府采购清单，且经过认证的节能产品；

（2）拟采购产品属于节能产品政府采购清单规定必须强制采购的，实行强制采购。

（3）拟采购产品属于节能产品政府采购清单规定优先采购的，在技术、服务等指标同等条件下，实行优先采购，优先采购的要求详见第三章说明内容。

（4）参加政府采购活动的节能产品供应商应当提供有效的节能产品认证证书扫描件。

（5）未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。

- 3.3 环境标志产品政策

（1）环境标志产品是指列入财政部、生态环境部制定的环境标志产品品目政府采购清单，且经过认证的环境标志产品；

（2）拟采购产品属于环境标志产品政府采购清单规定优先采购的，在性能、技术、服务等指标同等条件下，实行优先采购，优先采购的要求详见第三章说明内容。

（3）参加政府采购活动的环境标志产品应当提供有效的环境标志产品认证证书扫描件。

（4）未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。

- 3.4 信息安全产品政策

（1）信息安全产品是指列入国家质检总局、国家认监委《信息安全产品强制性认证目录》，并获得强制性产品认证证书的产品；

（2）提供的产品属于信息安全产品的，供应商应当选择经国家认证的信息安全产品投标，并提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书扫描件。

（3）未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。

- 3.5 进口产品政策

（1）除第一章竞争性磋商公告另有规定外，不允许进口产品参加。进口产品认定依照《财政部关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248 号）的规定。

（2）允许进口产品参加的，满足需求的国内产品可以参加。

（3）允许进口产品参加的，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。

（4）未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。

4、磋商费用

4.1供应商应承担所有与准备和参加磋商有关的费用，无论采购结果如何，采购代理和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次采购招标代理收费参照计委计价格〔2002〕1980号代理招标收费标准的70%计算收取。控制价审核按照苏价服〔2014〕383号文规定收费标计算收取。专家评审费参照苏财购〔2016〕48号文件按实结算。以上费用由成交供应商支付给采购代理机构，请供应商予以关注并核算到总报价中。该项费用由成交供应商在领取成交通知书时结清。

付款账户如下：

户名：南京瑞嘉建设项目管理有限公司

开户银行：工行南京龙江支行

账号：4301024119100057021

二、响应文件编制

5.1供应商编写的响应文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、分项报价表（如有）、响应及偏离表、其他证明文件、磋商申请及声明等部分。供应商并对其提交的响应文件真实性、合法性承担法律责任。

5.2如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的磋商文件不一致，以“江苏政府采购网”发布的磋商文件为准。供应商需根据磋商文件格式要求上传相应的文件。

6、响应文件的语言、计量单位、货币和编制

6.1提交的响应文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及供应商与采购代理就有关磋商的所有来往函电均应使用中文。响应文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

6.2供应商所使用的计量单位应为国家法定计量单位。

6.3供应商应用人民币报价。

6.4供应商应在响应文件中写清相应的项目编号、项目名称、供应商名称、地址、电话、传真等。

7、证明磋商响应标的符合磋商文件规定的文件

7.1 供应商应按照法律、法规、规章和规范性文件以及磋商文件要求提交证明文件，证明其响应标的符合磋商文件规定。

7.2 磋商文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

8、磋商有效期

8.1 磋商有效期为采购公告规定的提交响应文件截止之日起六十天。磋商有效期比规定短的将被视为非实质性响应磋商文件而被拒绝。

9、响应文件的组成

9.1供应商应当根据磋商文件要求编制响应文件，响应文件应对磋商文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在《商务条款偏离表》《技术规格偏离表》等处逐条标明满足与否。对带 “★”的技术条款必须在响应文件中提供技术支持资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等），未提供技术支持资料的，评审时不予认可（采购需求中另有规定的，也可从其规定）。

9.2供应商编写的磋商文件应包括但不限于下列文件（（1）-（8）所述材料如提供不全或不满足磋商文件的实质性要求，评标委员会有权否决供应商的投标）：

（1）磋商申请及声明（格式见附件）；

（2）授权委托书及委托代理人的身份证扫描件（格式见附件）；

（3）第一章竞争性磋商公告中2.1《中华人民共和国政府采购法》规定的资格条件证明文件（提供南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书并加盖供应商单位电子公章，格式见磋商文件附件）；

（4）第一章竞争性磋商公告中2.3采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件证明文件（如有，提供相关证明材料扫描件加盖供应商单位电子公章）；

（5）《供应商资格承诺函》；

（6）报价一览表（格式见附件）；

（7）《商务条款偏离表》；

（8）《技术条款偏离表》；

（9）技术说明或服务方案；

（10）服务承诺；

（11）供应商拟投入本项目的人员情况一览表；

（12）供应商近年类似业绩情况表；

（13）第三章评分标准中对应的其它所需证明材料（如有自行添加）；

（14）要求采购人提供的配合（如有自拟并自行添加）；

（15）供应商认为需要提供的其他技术资料。

9.3响应文件的价格

（1）价格部分是对服务价格构成的说明，磋商文件如没有特别说明的话，对每一项服务仅接受一个价格。

（2）报价应包含完成本服务项目发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金以及供应商为完成相关服务所承担的全部费用（包括招标代理费、专家评审费、利润、税金、政策性文件规定及合同包含内的所有风险、责任等各项应有费用）。

（3）供应商应充分考虑到市场价格变动，以及项目实施过程中的不可预见因素，一旦成交，子目单价及总价让利幅度不变。如果有漏项，视同让利。

（4）供应商应按竞争性磋商文件的要求,并结合本企业的融资能力、管理水平和项目实际，参照各类费用标准和规范，结合项目所在地的社会、政治、自然条件，综合考虑市场及政策风险因素自主报价。

（5）经磋商后，如果成交价高于或低于供应商在磋商响应文件报价的话，分项报价同比例调整。

三、响应文件的递交

10、响应文件的递交

10.1 供应商应当按照《操作手册》规定，按照磋商公告规定，在提交响应文件截止时间前制作并上传电子响应文件。

10.2 供应商应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对磋商产生的影响，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功的，按照本磋商文件第二章第18.3条规定做无效响应处理。

10.3 代理机构可以按照规定，通过修改磋商文件酌情延长提交响应文件截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务均以延长后新的截止日期为准。

11、响应文件的拒收

代理机构拒绝接收提交响应文件截止时间后上传的任何电子响应文件。

12、响应文件的撤回和修改

12.1 响应文件的撤回

12.1.1 供应商可在提交响应文件截止时间前撤回其电子响应文件，具体操作方法见《操作手册》。

12.1.2 供应商撤回电子响应文件，则认为其不再参与本项目磋商活动。

12.2 响应文件的修改

12.2.1 供应商可在提交响应文件截止时间前对其电子响应文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

12.2.2 提交响应文件截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件作任何修改。

12.3 在提交响应文件截止时间至磋商文件中规定的磋商有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件。

四、响应文件的解密与评审

13、响应文件解密

13.1 供应商应当按照《操作手册》规定，在苏采云系统规定的时间内对响应文件进行解密。

13.2开标当天供应商应及时登录“苏采云”不见面开标大厅，并在规定时间内自行实施远程解密。供应商解密时间限定为响应文件解密指令发出后30分钟（供应商应当充分考虑网络延时造成的本地网络计时不一致风险，提前完成解密动作）。供应商因网络、电源、浏览器不稳定、未按要求配置软硬件环境，解密锁用错或其他物理故障、操作熟练程度等自身原因，导致响应文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，系统内响应文件将被退回，相应风险由供应商自行承担；因采购人原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成响应文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。

14、磋商

14.1 代理机构将组织磋商小组对响应文件进行评审。

14.2 磋商小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

14.3 磋商小组独立工作，负责评审所有响应文件并推荐成交候选人，或根据采购人授权直接确定成交供应商。

15、评审过程的保密与公正

15.1 磋商小组、采购人和代理机构工作人员、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

15.2 供应商不得以任何方式影响磋商评审，否则其响应文件将被作为无效响应文件。

15.3 代理机构和磋商小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。

16、评审过程中的澄清

16.1 项目评审期间，磋商小组有权要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者补正。

供应商的澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

磋商小组并非对每个供应商都作澄清要求。

16.2 需要供应商进行澄清、说明和补正的，磋商小组将通过苏采云系统向供应商发出《澄清要求函》，接到《澄清要求函》的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交《澄清要求函》并加盖电子公章。澄清、说明和补正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

16.3 接到磋商小组澄清、说明和补正要求的供应商如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由供应商自行承担。

17、联合体（本项目不适用）

17.1两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

17.2鼓励大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动。

17.3以联合体形式参加采购的，联合体各方均应当符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件；采购人根据采购项目的特殊要求规定供应商特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合采购人规定的特定条件。由同一专业的供应商组成的联合体，联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级，并以响应全权代表方的应答材料作为商务评审的依据。由不同专业的供应商组成联合体，首先以响应全权代表方的应答材料作为认定资质以及商务评审的依据，涉及行业专属的资质，按照所属行业对应的供应商的应答材料确定。

17.4联合体各方之间应当签订联合体协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将联合体协议连同响应文件一并提交。

17.5以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

18、响应文件的审查

18.1 响应文件审查分为资格审查和符合性审查。

18.1.1 资格审查。依据法律法规和磋商文件的规定，磋商小组对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备参加磋商的资格。

磋商小组进行资格审查时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备磋商资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

18.1.2 符合性审查。依据磋商文件的规定，由磋商小组从有效性、完整性和对磋商文件的响应程度等方面对响应文件进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

18.1.3 未通过资格审查或符合性审查的供应商，磋商小组将通过苏采云系统告知具体原因，评审结束后将不再接受有关询问。

18.2 在详细评审之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了磋商文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与磋商文件要求的条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的文件。

所谓重大偏离或保留是指与磋商文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与磋商文件不一致，而且限制了合同中采购人的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应的供应商产生不公正的影响。重大偏离的认定由磋商小组按照少数服从多数的原则作出结论。磋商小组认定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

18.3 未实质性响应磋商文件的情形

18.3.1 供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子响应文件。

18.3.2 供应商未按照磋商文件要求上传电子响应文件。

18.3.3 同一供应商提交两个（含两个）以上不同的响应文件或者最后报价。

18.3.4 供应商不具备磋商文件中规定资格要求；

18.3.5 未提供《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》；

18.3.6 供应商的最后报价超过了采购预算或最高限价。

18.3.7 不符合磋商文件中规定的实质性要求和条件（本磋商文件中斜体且有下划线部分或者打“★”内容，为实质性要求和条件，包括改变清单设备配置、清单子目数量、单位及清单报价漏项、缺失等）。

18.3.8 供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

18.3.9 响应文件含有采购人不能接受的附加条件。

18.3.10 磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料。供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理。

18.3.11报价低于完成本项目发生的所有含税费用、支付给员工的工资（不得低于供应商所在地最低工资标准）和国家强制缴纳的各种社会保障资金、公积金，以及供应商认为需要的其他费用等。

18.3.12采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”强制采购范围，而供应商提供的产品不在强制采购范围内。

18.3.13 响应文件未按照磋商文件要求加盖电子公章。

18.3.14 法律法规及本磋商文件规定的其他无效响应的情形。

18.4 未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理。

18.5 如果响应文件实质上没有响应磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其成为实质性响应的文件。

18.6 供应商在项目评审全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与代理机构及磋商小组联系。

19、磋商程序及评审方法和评审标准

19.1 磋商程序

19.1.1 磋商小组将与通过资格审查和符合性审查的供应商分别进行磋商。磋商小组通过苏采云系统向供应商发出《磋商函》，供应商应当按照要求在苏采云系统提交《磋商响应函》并加盖电子公章。

在磋商过程中，磋商小组可能根据磋商情况对磋商文件进行实质性变动的内容包括：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将在苏采云系统中通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在苏采云系统中重新提交响应文件，并加盖电子公章。

19.1.2 磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将在苏采云系统向所有实质性响应的供应商发出《最后报价要求函》及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价并加盖电子公章。提交最后报价的供应商不得少于3家，最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，在苏采云系统中向其发出《最后报价要求函》及最后报价格式表，要求其在规定时间内提交最后报价。

根据《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充 通知》（财库〔2015〕124 号），采用竞争性磋商采购方式采购的政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有1家的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动。

根据《财政部关于印发<政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法>的通知》（财库〔2014〕214 号）第三条第四款的规定，市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目，提交最后报价的供应商可以为2家，磋商小组将根据供应商最后得分由高到低的顺序推荐成交候选供应商。

19.1.3 供应商未在磋商小组规定的时间内在苏采云系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖电子公章,否则视为未提交最后报价。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在苏采云系统中提交加盖电子公章的《退出磋商函》。

19.2 评审方法和评审标准

19.2.1 评审方法。经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

本磋商文件所述综合评分法，是指对满足磋商文件全部实质性要求的响应文件按评审因素的量化指标评审总分对供应商进行排序的评审方法。评审时，磋商小组成员独立对每份有效响应的文件进行评分。

19.2.2 评审标准

见本磋商文件第三章。

19.3出现下列情形之一的，磋商终止：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（2）所有供应商的响应文件被磋商小组认定为无效的；

（3）在苏采云系统规定时间内成功解密电子响应文件的供应商不足3家；

（4）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（5）所有供应商的最终报价超过采购预算的；

（6）因重大变故，采购任务取消的；

（7）采购人需求发生重大变化暂时不能确定或供应商提供的服务不能满足需求等。

五、成交

20、确定成交单位

20.1 成交候选供应商的确定原则和数量见磋商文件第三章。

20.2 按以下第（1）种方式确定成交供应商

（1）磋商小组直接确定排名第一的成交候选供应商为成交供应商；

（2）采购人在磋商小组推荐的成交候选供应商中按顺序确定成交供应商。

按第二种方式确定成交供应商的，代理机构自评审结束之日起两个工作日内将评审报告送交采购人，采购人自收到评审报告之日起五个工作日内，在评审报告推荐的成交候选供应商中按顺序确定成交供应商。

20.3 代理机构将在“南京市公共采购信息网”“江苏政府采购网”发布成交结果公告，公告期限为1个工作日。

20.4 若有充分证据证明成交供应商有下列情况之一的，一经查实将被取消成交资格：

20.4.1 提供虚假材料谋取成交。

20.4.2 与评审专家、采购人、其他供应商或者代理机构工作人员恶意串通。

20.4.3 向评审专家、采购人或代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益。

20.4.4 不满足本磋商文件规定的实质性要求，但在评审过程中未被磋商小组发现。

20.4.5 成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同或者未按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同。

20.4.6 将合同标的转包。

21、成交通知书

21.1 成交结果确定后，代理机构将向成交供应商发出《成交通知书》。成交供应商可在成交结果公告届满之日起三十日内，登录苏采云系统下载。

因系统存储空间有限，成交结果公告届满之日起三十日后，苏采云系统不再保证提供下载《成交通知书》服务,因未及时下载而造成的不利后果由成交供应商自行承担。

21.2 《成交通知书》将是合同的一个组成部分，对采购人和成交供应商均具有法律效力。《成交通知书》发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

六、授予合同

22、签订合同

22.1成交供应商应当自成交通知书发出之日起三十日内，与采购人签订政府采购合同，所签订的合同不得对磋商文件和响应文件作实质性修改。

22.2采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

21.3除不可抗力等因素外，成交通知书发出后，采购人改变成交结果，或者成交供应商拒绝签订政府采购合同的，应当承担相应的法律责任。

22.4成交供应商除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外不得放弃或拒绝签订合同的。放弃或拒绝签订合同的，采购人、采购代理机构视情将其列入不良行为名单，在一至三年内不得参加采购人、采购代理机构的采购活动。

22.5成交供应商拒绝签订政府采购合同的，或因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以视情与排位在成交供应商之后第一位的成交候选供应商签订政府采购合同，也可以重新开展采购活动。

22.6政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

七、询问、质疑、投诉和诚实信用

23、询问

23.1供应商对采购活动事项有疑问的，可以向采购代理提出询问，采购代理将在两个工作日内作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

24、质疑

24.1供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起七个工作日内，将质疑文件原件送达南京瑞嘉建设项目管理有限公司。

24.2质疑文件应包括以下主要内容，并按照“谁主张、谁举证”的原则，附上相关证明材料。否则，采购代理不予受理：

（1）质疑项目名称、项目编号、包号、采购公告发布时间、磋商时间；

（2）提起质疑的日期、具体的质疑事项及事实根据（具体条款）；

（3）认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料；

（4）质疑供应商名称、地址、邮编、联系人、联系电话（包括座机、手机、传真号码等）；

（5）质疑文件应当署名，质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；质疑人为法人或其他组织的，应当由法定代表人签字并加盖单位公章；

（6）供应商委托代理质疑的，应当提交授权委托书，并载明委托代理的具体权限和事项。

24.3质疑供应商是指直接参加本项目采购活动的供应商；对采购文件提出质疑的，应自供应商获得采购文件之日起计算，且应当在提交响应截止之日前提出；对采购过程提出质疑的，自采购程序环节结束之日起计算；对采购结果提出质疑的，自采购结果公告之日起计算。

24.4采购代理在收到供应商的书面质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，并以书面通知质疑供应商和其他有关供应商，答复的内容不涉及商业秘密。采购代理遵循“谁过错谁负担”的原则，有过错的一方承担调查论证费用。

25、投诉

25.1质疑供应商对采购代理的答复不满意，或采购代理未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向采购项目同级财政部门投诉。

26、诚实信用

26.1供应商之间不得相互串通报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人和其他供应商的合法权益。

26.2供应商不得以向采购代理工作人员、磋商小组成员行贿或者采取其他不正当手段谋取成交。经查实供应商有此行为的，政府采购管理部门将供应商列入不良行为记录名单，按照《政府采购法》有关规定处理。

26.3供应商不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍政府采购活动正常进行的，属于严重不良行为，采购代理将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

26.4供应商不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取成交处理。

26.5供应商应自觉遵守磋商、评审纪律，扰乱磋商、评审现场秩序的，属于失信行为，根据《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》，失信行为将被记入供应商诚信档案。

# 第三章评分标准

评分方法和标准：本项目采用综合评分法，评分统计方法采用百分制（满分100分），将全部评委评分直接进行算术平均，小数点后保留2位。按评审后得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列，由评标委员会确定成交供应商。

| 项目 | 评分类别 | 评分内容及方法 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格分 （30分） | 价格标准 | 采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算（小数点保留两位）： 报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×30 注：评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，将要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效响应处理。 | 30 |
| 商务部分（22分） | 企业业绩 | 供应商提供2022年4月1日至今承担过类似桥梁日常巡查服务项目业绩的，每提供一份得3分，最高得9分。 （提供合同扫描件并加盖供应商电子公章，时间以合同签订时间为准，提供的证明材料必须能够反映相关数据，否则视作未提供） 注：供应商业绩与项目负责人业绩不可兼得。 | 9 |
|  | 项目负责人业绩 | 供应商拟投入本项目项目负责人2022年4月1日至今承担过类似桥梁日常巡查服务项目业绩的，每提供一份得3分，最高得3分。 （提供合同扫描件并加盖供应商电子公章，时间以合同签订时间为准，提供的证明材料必须能够反映相关数据，否则视作未提供） 注：供应商业绩与项目负责人业绩不可兼得。 | 3 |
|  | 人员配置 | 1、项目负责人 具有桥梁等相关专业中级及以上职称的得2分。 （提供身份证、职称证书及2024年8月以来供应商为其缴纳至少6个月的社保凭证并加盖供应商电子公章，如证书不能反映专业，以毕业证书所学专业为准，提供不齐全的不得分。） 2、项目组人员（不包括项目负责人） 具有等相关桥梁专业中级及以上职称的，每有一个得2分，最高得8分。 （提供人员岗位列表、人员身份证信息、相关证书扫描件及2024年8月以来供应商为上述人员缴纳至少6个月的社保凭证并加盖供应商电子公章，如证书不能反映专业，以毕业证书所学专业为准，提供不齐全的不得分。） | 10 |
| 技术部分（48分） | 整体检测方案 | 评委根据供应商提供的整体检测方案进行评分。检测方案符合相关标准和规范、检测方法科学合理、技术措施有针对性、具有可操作性、能科学合理地开展工作的得8分；检测方案符合相关标准和规范、检测方法简单、在部分环节未能完全匹配本项目需求的得5分；检测方案不够合理或有疏漏、不具有针对性、且与本项目实际需求存在明显偏差的得2分；未提供不得分。 | 8 |
|  | 质量管理体系与措施 | 评委根据供应商提供的方案中质量管理体系与措施进行评分。工作质量要求明确、人员安排详细合理、目标进度完全满足项目要求、控制措施完善且在实际执行中具有可行性与实施性的得8分；工作质量及目标进度基本满足项目要求、控制措施简单且具有操作性的得5分；工作质量及目标进度表述模糊、控制措施不够合理的得2分；未提供方案不得分。 | 8 |
|  | 重点难点分析及对策 | 评委根据供应商方案中对项目重点难点分析及对策进行评分。方案对重点难点分析精准、相应处理对策有针对性、能提出科学合理且有前瞻性建议的得8分：方案对重点难点分析简单合理、相应对策基本能满足项目需求的得5分；方案对重点难点分析不够合理、相应处理对策有明显瑕疵的得2分；未提供方案不得分。 | 8 |
|  | 人员配置方案 | 评委根据供应商提供的各岗位人员配置方案（包括但不限于人员配备数量、用工招聘方案、培训计划、工作经验、管理举措等）进行综合评分。人员配备满足采购文件要求，用工招聘、培训与管理等措施科学合理、可行性强的得8分；人员配备满足采购文件要求，用工招聘、培训与管理等措施较合理、具有可行性的得5分；人员配备满足采购文件要求，用工招聘、培训与管理等措施简单粗糙、欠缺可行性的得2分；未提供方案不得分。 | 8 |
|  | 安全保障措施 | 评委根据供应商提供的安全保障措施进行综合评分：方案齐全，描述准确、内容合理细致，满足本项目要求的得8分；方面不全面，内容针对本项目实际情况的得5分；方案不够全面，内容与本项目实际情况不够匹配的得2分；未提供方案不得分。 | 8 |
|  | 应急处置与后勤保障措施 | 评委根据供应商提供的应急处置与后勤保障措施，包括高温、雨雪等恶劣天气进行综合评分：方案全面、描述准确、内容合理细致，满足本项目要求的得8分；方面不全面，内容针对本项目实际情况的得5分；方案不够全面，内容与本项目实际情况不够匹配的得 2分；未提供方案不得分。 | 8 |
| 合计 |  |  | 100 |

说明：

1.小微企业价格扣除

1.1货物服务采购项目对小微企业生产的产品给予报价的10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

1.2大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加投标，如果联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体4%的价格扣除。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业享受10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。小企业（含小型、微型企业）应当同时符合以下条件：

（1）供应商为小企业，且符合中小企业划分标准；

（2）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他小企业制造的货物。如果提供的货物为大中型企业注册商标的货物，视同大中型企业。

2.监狱和戒毒企业的价格扣除

2.1 本项目对监狱和戒毒企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

2.2监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

2.3 监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

3.残疾人福利性单位的价格扣除

3.1 本项目对残疾人福利性单位，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

3.2残疾人福利性单位需提供《残疾人福利性单位声明函》。

3.3 残疾人福利性单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

4.监狱企业、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5.对国家认定的节能产品和环保产品分别给予投标价的5%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审（节能、环保产品必须纳入“中国政府采购网 http://www.ccgp.gov.cn/”等官方网站“节能、环保产品查询系统”，且以提供的证书扫描件为准）。

6.评分标准中提到的认证、业绩均以有效的证明文件的扫描件（加盖供应商电子公章）为依据。

7.供应商必须提供真实信息，如有提供虚假信息、证明、合同或证书等虚假资料的，按照无效响应处理，如已签署合同的，则中止合同并承担相应法律责任。

# 第四章采购需求

一、项目范围及内容

对于管辖范围内的141座桥梁，江宁开发区决定进行2025-2026年度桥梁日常巡查服务的采购，服务内容包括主干道、快速路桥梁每天巡查1次；次干道桥梁每3天巡查1次；支路及街坊路桥梁每7天巡查1次；桥梁巡查的各项台账建立，手机GPS定位巡查及资料上传；桥梁伸缩缝清理（一年不少于四次）、垃圾清理；建立一桥一档，巡查记录上报；桥梁突发状况的临时响应，桥梁隐患处安全警示维护的设置；桥梁技术档案的补充、完善和保密工作，桥梁管理系统（江苏省和南京市两个系统）的数据更新、资料上传；桥梁施工应急预案编制；桥梁养护专业人员的知识、技术培训等。

二、服务内容

1、收集、整理、掌握桥梁基本资料，建立桥梁档案，完成省、市桥梁系统桥梁基础信息的录入，完成桥梁管理系统GPS巡查定位管理。

2、配备相关桥梁养护专业人员、设备配备，有5人以上桥梁及相关专业管理人员；人员养护专用车辆2台。

3、对开发区辖区内约141座桥梁进行巡检，巡查频次按照主干道、快速路桥梁每天巡查1次；次干道桥梁每3天巡查1次；支路及街坊路桥梁每7天巡查1次进行，巡检内容主要包括：

（1）桥面系：桥面铺装、防水层的完好情况及相关病害检查；桥梁排水设施检查、疏通；栏杆和护栏的完好情况检查及破损情况调查；人行道铺装、盲道、路缘石的完好情况及破损调查；伸缩缝使用完好性调查及缝间杂物清理。

（2）上部结构：梁体结构的破损、露筋、裂缝、锈蚀、局部变形等病害的巡检。

（3）支座、支座的破损、错位的调查。

（4）下部结构：墩台裂缝、破损、变形病害的调查。

（5）附属设施：防护设施、限高门架、搭板、档墙、标志牌的完好性调查。

4、根据每次巡检结果，建立桥梁隐患、病害统计台账并及时上报。进行桥梁自评，提出下一步处理建议。

5、建立桥梁应急预案，对突发状况能够及时响应。

三、服务要求

（一）系统运行管理

辖区范围内市政桥梁根据规范要求巡查频率进行巡查，包括法定节假日，需PDA定位，出具符合相关要求的巡查报告，且保证技术成果能够通过相关部门认可，并同步对桥梁管养系统更新。

桥梁日常巡查依据为《城市桥梁养护技术标准》CJJ 99-2017，规定如下：

经常性检查应对结构变异、桥梁及桥梁安全保护区域施工作业情况和桥面系、限载标志、限高标志、交通标志及其他附属设施等状况进行日常巡检。

经常性检查应由经过培训的专职桥梁管理人员或有一定经验的工程技术人员负责。

经常性检查宜以目测检查为主.并应按本标准现场填写城市桥梁日常巡检报表，登记所检查桥梁病害的损坏类型、损坏程度、损坏位置等，提出相应的养护措施。

经常性检查应按城市桥梁的养护类别、养护等级、技术状况分别制定巡检周期。对重要桥梁，或遇恶劣天气、汛期、雨季、冰冻等特殊情况，周期宜缩短。特殊情况可设专人看护。

（二）维保服务

1、桥梁主要巡查桥面铺装是否平整，有无裂缝、局部坑槽口波浪、碎边，桥台有无跳车等现象，检查桥面泄水孔是否堵塞和破损，伸缩缝是否完好、使用正常。同时检查人行道、缘石、栏杆有无破坏、断裂、松动、锈蚀等情况。桥涵标、助航标、防撞弦等附属安保设施。

涵洞主要巡查洞顶路面有无明显沉陷:洞底铺砌层有无发生变形、沉陷、破损:洞内有无漏水、积水:照明设施有无损坏。

巡查桥涵等养护施工期问是否按要求进行施工，维修质量是否合格。

2、巡查要求

要建立巡查长效机制，切实做到巡查到位、责任到位、落实到位。对所负责路段按巡查内容进行日常巡检，并做好详细的巡查工作记录，发现问题及时督促施工单位改正。认真撰写巡查报告，并认真做好巡查记录表。

3、巡查处理

发现城市桥涵及其附属设施损坏应及时报批，并督促施工单位尽快修复。指导、检查施工单位全面做好桥梁破损修复工作，确保每项维修做到工程质量好、外观美、道路畅。巡查过程中，发现未经许可，违法开挖、占用、破坏桥梁行为的，应及时报告区有关执法部门处理，并协助做发现应急抢险情况应及时报告，并组织人员立即采取措施进行维护，确保安全。

4、桥梁巡查分项

巡查上部结构砼梁板麻面、剥落、锈蚀、开裂、变形钢梁锈蚀、松动、开裂、变形钢梁锈蚀、破损、开裂、变形桥面铺装裂缝、变形、破损、贯通缝、横坡不适。搭板不平顺、破损、仲缩缝松动、破损、漏水、高差、翘起、缝宽不适、支座老化失效、破损、锈蚀、积水、污秽、下部结构墩、台、墙、柱剥落、锈蚀、破损、开裂、变形、渗水、基础冲毁、冻胀、下沉、位移、开裂、掏空。附属构筑物栏杆剥落、锈蚀、破损、开裂、松动、变形、缺失。排水系统:破损、堵塞、缺失、积水。挡墙、翼墙、护墙污移、沉陷、破损、开裂、变形、杂草。

（三）执行的标准和规范

1、《城市桥梁养护技术标准》（CJJ 99-2017)；

2、《城市桥梁工程施工与质量验收规范》（CJJ 2-2008)；

3、《城镇道路养护技术规范》（CJJ 36-2016)；

4、《公路工程质量检验评定标准》（JTG  F80/1-2004）；

5、《公路桥涵施工技术规范》（JTJ041-2000）；

6、《公路桥梁加固设计规范》（JTG/T J22-2008)

7、《公路桥梁加固施工技术规范》（JTG/T J23-2008）

8、  江宁开发区年度桥梁检测报告。

（四）主要设备投入

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 小型汽车 | 3辆 |  |
| 2 | 双排货车 | 1辆 |  |
| 3 | 电瓶车 | 3辆 |  |
| 4 | 登高车 | 1辆 |  |
| 5 | 其他设备 | 视工作开展情况 |  |
| 6 | 人员 | 10人 |  |

四、检测技术要求

1、检测周期

桥梁常规定期检测：对项目包内所有桥梁按照规范要求的内容每月进行一次日常巡查。

2、桥梁检测主要工作内容

乙方应按照《南京市市政设施养护标准和养护工作内容》附录A的有关要求和内容每月进行一次常规定期巡查。巡查过程中，乙方均不得对原桥进行损伤性、破坏性试验。

内容包括：伸缩缝清理、建立台账、定位巡查及资料上传等，详见《南京市市政设施养护标准和养护工作内容》附录A。

3、桥梁常规定期检测工作方案应包括（但不限于）：

（1）对桥梁信息管理系统的基本信息进行现场校核；

（2）判断桥梁是否存在异常裂缝、变形以及异常振动的情况；

（3）检查已有的桥梁病害是否存在加速发展的情况；

（4）对新的桥梁病害，分析初步原因，判断是否需要进一步的检测；

（5）检查桥梁遭受车、船等撞击的情况；

（6）桥梁排水情况的检查；

（7）桥梁附属设施的检查；

（8）桥梁的防护状况的检查。

五、检测成果提交要求

提交的检测结果应包含以下内容：

1、每座桥梁定期检查数据表；

2、在每个桥梁巡查报告中详细列出所查出的缺损和病害的照片和简要说明。缺损状态的描述应采用专业标准术语，并列表说明缺损的具体部位、类型、性质、范围、数量、程度以及发展情况等；

3、桥梁巡查总报告；

4、所有检测成果资料须上传到系统平台。

六、人员要求

1、供应商中标后须在南京市城区范围内(接近城区)有固定的、足够面积的办公场地。采购人不提供任何办公场所。

2、供应商负责桥梁日常巡查进程中的一切安全责任，其中包括万一发生的一切工伤事故及工作人员的作业或非作业性的人身安全等责任。

3、供应商必须按时发工资， 聘用人员工资待遇不能低于当地政府的最低工资待遇标准 (社会保险和意外保险另算) ，任何劳资纠纷全由中标人负责。发生到江宁开发区及区级以上（含）部门上访拖欠工资的，第二年合同不再续签。

4、供应商必须按法律、法规及有关政策规定为其服务人员购买社会保险、意外保险等相关保险。

5、供应商必须执行国家劳动法的相关规定。

6、供应商必须落实好安全生产的措施和配置安全作业的劳保用品 。

7、供应商的服务人员数量必须满足采购人的实际工作要求， 且穿着统一标识的工作服。

七、商务要求

（一）报价说明

1、投标人的投标报价应是完成本次招标范围内的全部费用，包括项目的成本（请投标人对此费用自行考虑，中标后不额外增加相关费用，结算时一律不予调整）、人工费、设备费、利润、间接费、税金、措施费、风险费、大树保险等所有费用，以及投标人认为需要的其他费用等。

2、投标供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。

3、投标报价的其他要求详见招标文件的评标标准及投标文件格式中“投标报价汇总表”备注栏的说明等有关要求。

（二）服务时间

采购服务时间两年，每年一签。采购人先与成交供应商签订为期一年的合同，其中前三个月为试用期，试用期满经采购人考核合格后，合同方为有效。合同期满后，根据考核要求采购人决定是否与成交供应商续签下一年度合同。合同签订第二日起，成交供应商安排人员进场。

（三）付款方式

1、签订合同后，采购人向成交供应商支付合同价款的10%作为预付款；

2、合同期间每季度支付合同价款的20%；

3、剩余10%合同价款在经采购人考核后一次性结清。

九、考核要求

1、考核办法：每半年考核一次。当年考核合格后支付剩余10%运维费用。合同签订后，每半年对日常巡查的相关情况开展考核，考核得分≥90分，全额支付当期服务费用，80分至89分，每1分扣当期服务费用的2%，低于80分，不在支付当期费用；连续两次考核低于80分，不再续签下一年合同。

2、考核细则：

江宁开发区桥梁日常巡查考核评分细则

| 序号 | 项目 | 满分 | 考核内容及标准 |  | 扣分细则 | 扣分 | 扣分说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 桥梁日常巡查 |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 | 日常巡查 | 50分 | 1 | 按规范要求对桥梁进行手机定位巡查工作 | 不按相应规范要求进行桥梁巡查的每发现一起扣1分 |  |  |
|  |  |  | 2 | 按要求对省系统及市系统及时上传桥梁巡查记录，桥梁检测等记录 | 未按要求上传桥梁巡查记录的一次扣5分 |  |  |
|  |  |  | 3 | 巡查发现问题及时上报，并通知维修单位进行维修 | 巡查发现问题来上报的，一次扣3分 |  |  |
|  |  |  | 4 | 桥梁病害菜单及时闭合 | 桥梁病害菜单超过一个月不闭合的，一项扣5分 |  |  |
| 桥梁养护管理绩效（50分） |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 | 台账管理 | 50分 | 1 | 按时上报各种报表 | 未按时按时上报各种报表。一次扣2分 |  |  |
|  |  |  | 2 | 按照规范要求建立桥梁日常巡查台账 | 桥梁巡查台账不完整，不准确的，一次扣1分 |  |  |
|  |  |  | 3 | 按照规范要求建立桥梁维修台账，并与桥梁检测报告中的病害进行闭合 | 桥梁维修台账不完善，未于检测报告闭合的，一项扣1分 |  |  |
| 二 | 日常监督 |  | 1 | 对桥梁外侧悬挂管线进行监督 | 对桥梁外侧悬挂管线监管不到位的，一次扣3分 |  |  |
| 三 | 应急处置 |  | 1 | 建立健全桥梁养护应急预案 | 无应急预案扣10分 |  |  |
|  |  |  | 2 | 突发事件及时处理 | 发生突发事件后，未及时处置1次扣10分；处置不当扣5分 |  |  |
| 四 | 安全管理 |  | 1 | 制定桥梁养护预案，按相关规程及行业管理部门要求执行 | 未指定预案的一次扣5分，未按规程作业，或未按要求进行安全检查，一次扣3分，未及时发现设施安全隐患的一次扣3分 |  |  |
|  |  |  | 2 | 因管养不善，出现安全责任事故 | 每例扣1分 |  |  |
| 注： 1、本考核参照江苏省城市桥梁和地下道路管理情况评价指标 2、考核时可根据选取点数情况进行加权平均计算 |  |  |  |  |  |  |  |

责任单位：                                           考核单位：

责任人：                                              考核人：

# 第五章合同草案条款

采购合同

（供参考）

合同编号：JSZC-320115-NJRJ-C2025-0025

项目名称：江宁开发区2025-2026年度桥梁日常巡查服务

使用单位：南京江宁经济技术开发区管理委员会

服务单位：

签订日期：

合同编号：

| 采购人：（以下称甲方） 南京江宁经济技术开发区管理委员会 | 供应商：（以下称乙方） |
| --- | --- |
| 住所地： - 南京市江宁经济技术开发区将军路166号 | 住所地： |

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照代理公司的采购结果签订本合同。

第一条 合同标的

乙方根据甲方需求提供下列服务：江宁开发区2025-2026年度桥梁日常巡查服务，详见乙方响应文件。

第二条 合同总价款

本合同项下含税总价款为（大写）        人民币，分项价款在乙方“响应文件价格部分”中有明确规定。

本合同总价款是完成本项目所发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及乙方认为需要的其他费用等。

第三条 组成本合同的有关文件

下列关于本项目的招响应文件或与本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

（1）乙方提供的响应文件和报价表；

（2）中标通知书；

（3）甲乙双方商定的其他文件等。

第四条 权利保证

乙方应保证为甲方提供货物和服务任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。

第五条 质量保证

乙方提供的服务必须全部达到采购文件各项要求，国家或行业有规定的，还要符合相应规定。

第六条 交付使用和验收

1、服务期：有效期为两年，从    年  月  日至   年  月  日止。

2、甲方自行组织或视情邀请相关专家或国家认可的质量检测机构参加验收，乙方提供的服务不符合采购文件和合同规定的，甲方有权拒收，并承担验收费用等。

第七条 合同款支付

1、每半年考核一次。当年考核合格后支付剩余10%运维费用。合同签订后，每半年对日常巡查的相关情况开展考核，考核得分≥90分，全额支付当期服务费用，80分至89分，每1分扣当期服务费用的2%，低于80分，不在支付当期费用；连续两次考核低于80分，不再续签下一年合同；

2、根据招标考核标准及后续甲方制定养护考核细则，经甲方核准的违约金或者罚款，应在当期应付服务款项中直接扣除；

3、甲方每次付款前，乙方应向甲方开具等额增值税专用发票。

4、付款方式：

（1）签订合同后，甲方向乙方支付合同价款的10%作为预付款；

（2）合同期间每季度支付合同价款的20%；

（3）剩余10%合同价款在经甲方考核后一次性结清。

第八条 检测技术要求

1、检测周期

桥梁常规定期检测：对项目包内所有桥梁按照规范要求的内容每月进行一次日常巡查。

2、桥梁检测主要工作内容

乙方应按照《南京市市政设施养护标准和养护工作内容》附录A的有关要求和内容每月进行一次常规定期巡查。巡查过程中，乙方均不得对原桥进行损伤性、破坏性试验。

内容包括：伸缩缝清理、建立台账、定位巡查及资料上传等，详见《南京市市政设施养护标准和养护工作内容》附录A

3、桥梁常规定期检测工作方案应包括（但不限于）：

①对桥梁信息管理系统的基本信息进行现场校核；②判断桥梁是否存在异常裂缝、变形以及异常振动的情况；③检查已有的桥梁病害是否存在加速发展的情况；④对新的桥梁病害，分析初步原因，判断是否需要进一步的检测；⑤检查桥梁遭受车、船等撞击的情况；⑥桥梁排水情况的检查；⑦桥梁附属设施的检查；⑧桥梁的防护状况的检查。

第九条 检测成果提交要求

1、提交的检测结果应包含以下内容：

①每座桥梁定期检查数据表；

②在每个桥梁巡查报告中详细列出所查出的缺损和病害的照片和简要说明。缺损状态的描述应采用专业标准术语，并列表说明缺损的具体部位、类型、性质、范围、数量、程度以及发展情况等；

③桥梁巡查总报告；

④所有检测成果资料须上传到系统平台。

第十条 权利和义务

1、甲方提供的桥梁检测清单等基础资料和有关技术资料仅供乙方参考。

2、甲方监督、检查巡查单位的桥梁巡查工作。

3、乙方工作：

（1）负责本项目所有桥梁巡查，并对检查报告真实性、可靠性负责；

（2）根据确认的检查方案，按期安排检查工作；

（3）负责全过程工作安排、用于检查的设备、车辆、电源和照明、住宿、交通等所有的费用由巡查单位负责；

（4）在合同规定期内提交巡查报告及相关资料；

（5）负责全部安全责任。应按照规定要求做好交通组织等各项工作。应对作业人员进行安全教育，指派专人负责安全管理工作。切实做好安全措施；

（6）乙方不得对原有桥梁进行损伤性、破坏性试验；所需的一切设备、仪器、工具、材料及防护措施、交通组织措施及其相关费用均由乙方负责；

（7）乙方必须具有开展项目所需的交通疏解方案设计和交通疏解组织能力，若在项目实施过程中出现交通安全事故，乙方应承担相应责任并赔偿相关费用；

（8）乙方不得将项目非法分包或转包给任何单位和个人。否则甲方有权终止合同，并要求乙方赔偿相应损失。

第十一条 违约责任

1、甲方无正当理由拒收服务、拒付款的，由甲方向乙方偿付合同总价的5%违约金。

2、甲方未按合同规定的期限向乙方支付总价款的，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的5‰逾期违约金，但累计逾期违约金总额不超过欠款总额的5%。

3、如乙方不能按期交付服务的，乙方应向甲方支付合同总价5%的违约金。

4、乙方逾期交付的，每逾期1天，乙方向甲方偿付合同总额的5‰的逾期违约金。如乙方逾期交付达10天，甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效。

5、乙方提供的服务不符合要求的，甲方有权要求乙方进行整改，乙方经整改后仍然不合要求的，除须继续履行本合同约定的义务外，还应按照合同款的1%/次向甲方支付违约金；如经乙方两次整改仍不能达到合同约定的质量标准，乙方应退回全部合同价款，并按第3款处理，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。

6、乙方在承担上述4-5款一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

第十二条 合同的变更和终止

遇到《政府采购法》第50条规定的情形，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

第十三条 合同的转让

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

第十四条 争议的解决

1、因质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对服务质量进行鉴定。符合标准的，鉴定费由甲方承担；不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

第十五条 诚实信用

乙方应诚实信用，严格按照磋商文件要求和服务承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

第十六条 合同生效及其他

1、本合同自签订之日起签字并盖章生效。

2、本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份。

3、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

| 甲方（采购人）：（盖章） | 乙方（供应商）：（盖章） |
| --- | --- |
| 代表人： | 代表人： |
| 电话： | 电话： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 帐号： | 帐号： |
| 日期： 年 月 日 | 日期： 年 月 日 |

1、考核办法：每半年考核一次。当年考核合格后支付剩余10%运维费用。合同签订后，每半年对日常巡查的相关情况开展考核，考核得分≥90分，全额支付当期服务费用，80分至89分，每1分扣当期服务费用的2%，低于80分，不在支付当期费用；连续两次考核低于80分，不再续签下一年合同。

2、考核细则：

江宁开发区桥梁日常巡查考核评分细则

| 序号 | 项目 | 满分 | 考核内容及标准 |  | 扣分细则 | 扣分 | 扣分说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 桥梁日常巡查 |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 | 日常巡查 | 50分 | 1 | 按规范要求对桥梁进行手机定位巡查工作 | 不按相应规范要求进行桥梁巡查的每发现一起扣1分 |  |  |
|  |  |  | 2 | 按要求对省系统及市系统及时上传桥梁巡查记录，桥梁检测等记录 | 未按要求上传桥梁巡查记录的一次扣5分 |  |  |
|  |  |  | 3 | 巡查发现问题及时上报，并通知维修单位进行维修 | 巡查发现问题来上报的，一次扣3分 |  |  |
|  |  |  | 4 | 桥梁病害菜单及时闭合 | 桥梁病害菜单超过一个月不闭合的，一项扣5分 |  |  |
| 桥梁养护管理绩效（50分） |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 | 台账管理 | 50分 | 1 | 按时上报各种报表 | 未按时按时上报各种报表。一次扣2分 |  |  |
|  |  |  | 2 | 按照规范要求建立桥梁日常巡查台账 | 桥梁巡查台账不完整，不准确的，一次扣1分 |  |  |
|  |  |  | 3 | 按照规范要求建立桥梁维修台账，并与桥梁检测报告中的病害进行闭合 | 桥梁维修台账不完善，未于检测报告闭合的，一项扣1分 |  |  |
| 二 | 日常监督 |  | 1 | 对桥梁外侧悬挂管线进行监督 | 对桥梁外侧悬挂管线监管不到位的，一次扣3分 |  |  |
| 三 | 应急处置 |  | 1 | 建立健全桥梁养护应急预案 | 无应急预案扣10分 |  |  |
|  |  |  | 2 | 突发事件及时处理 | 发生突发事件后，未及时处置1次扣10分；处置不当扣5分 |  |  |
| 四 | 安全管理 |  | 1 | 制定桥梁养护预案，按相关规程及行业管理部门要求执行 | 未指定预案的一次扣5分，未按规程作业，或未按要求进行安全检查，一次扣3分，未及时发现设施安全隐患的一次扣3分 |  |  |
|  |  |  | 2 | 因管养不善，出现安全责任事故 | 每例扣1分 |  |  |
| 注： 1、本考核参照江苏省城市桥梁和地下道路管理情况评价指标 2、考核时可根据选取点数情况进行加权平均计算 |  |  |  |  |  |  |  |

责任单位：                                           考核单位：

责任人：                                              考核人：

# 第六章响应文件格式及附件

响  应  文  件

项目编号：JSZC-320115-NJRJ-C2025-0025

项目名称：江宁开发区2025-2026年度桥梁日常巡查服务

供应商名称 ：（加盖电子公章）

日      期 ：

目录

注：供应商根据附件顺序编制响应文件并制作目录（须生成页码）

★附件一、磋商申请及声明格式

磋商申请及声明

南京江宁经济技术开发区管理委员会：

根据贵方＿＿＿＿＿（项目名称）＿＿＿＿（项目编号）投标邀请，正式授权下述签字人＿＿＿＿(姓名和职务)代表供应商＿＿＿＿（供应商名称），提交响应文件。

据此函，签字人兹宣布声明和承诺如下：

1、我们的资格条件完全符合政府采购法和本次招标要求，我们同意并向贵方提供了与磋商有关的所有证据和资料。

2、按磋商要求，我们的磋商总报价为人民币＿＿＿（大写）元，＿＿（小写）元。

3、项目负责人为＿＿＿＿（姓名）。

4、我方参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

5、我方参加本次采购活动前，没有被信用中国网站、中国政府采购网站列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

6、我方在全国范围内未受过财政部门禁止参加政府采购活动的处罚，或禁止参加政府采购活动的处罚期限已满。

7、我方没有为本采购项目提供整体设计、规范编制，以及项目管理、监理、检测等服务。

8、我方与参与本次采购活动的其他供应商的授权代理人（或法定代表人、项目经理、项目总监、项目负责人等），在磋商文件发布日上月至投标截止日当月未在同一单位缴纳社会保险。

9、我方与参与本次采购活动的其他供应商的法定代表人或委托代理人无夫妻、直系血亲关系。

10、我方与参与本次采购活动的其他供应商的负责人不是同一人，也不存在直接控股、管理关系。

11、我方已详细审阅全部磋商文件及其有效补充文件，放弃对磋商文件任何误解的权利，提交响应文件后，不对磋商文件本身提出质疑。否则，属于不诚信和故意扰乱政府采购活动行为，我们将无条件接受处罚。

12、我方同意从规定的开标日期起遵循本响应文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

13、一旦我方中标，将根据磋商文件的规定严格履行合同，并保证按承诺的时间完成服务的启动/集成、调试等服务，交付采购人验收、使用。

14、我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其它供应商或者采购代理机构恶意串通、决不向采购人、采购代理机构工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

15、与本投标有关的正式联系方式为：

地址：

电   话：

开户银行：

银行账号：

供应商名称（加盖电子公章）：

日期：年月日

★附件二、授权委托书格式

授权委托书

南京江宁经济技术开发区管理委员会：

本授权书声明：注册于＿＿＿＿＿（供应商住址）的＿＿＿＿（供应商名称）授权在下面签字的＿＿＿＿（供应商代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的＿＿＿＿（项目名称），＿＿＿＿（项目编号）投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于＿年＿月＿日生效，特此声明。

被授权代表人姓名：

年龄：

职务：

身份证：

联系电话：

供应商（加盖电子公章）：

日期：年月日

（注：后附被授权委托人身份证正反面扫描件）

★附件三、报价一览表格式

报价一览表

投标人名称：（加盖电子公章）

项目名称：

项目编号：

磋商总报价

小写（人民币：元）：

日  期：

附件四、分项报价表

分项报价表（如有，格式自拟）

★附件五、技术条款偏离表格式

技术条款偏离表

| 项目名称： 项目编号： |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 竞争性磋商文件条目号 | 竞争性磋商文件的 要求规格 | 参与投标的 技术响应 | 有无偏离 | 偏离内容及原因 |

供应商名称：（加盖电子公章）

说明：

1、如果行数不够，请自行增加。

2、供应商必须仔细阅读磋商文件所有条款，并对所有偏离的条目列入上表，未列入上表的视作供应商完全接受。

★附件六、商务条款偏离表格式

商务条款偏离表

| 项目名称： 项目编号： |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 竞争性磋商文件 条目号 | 竞争性磋商文件要求的商务条款 | 参与投标的 商务响应 | 是否偏离 | 供应商的承诺或说明 |

供应商名称：（加盖电子公章）

说明：

1、如果行数不够，请自行增加。

2、供应商必须仔细阅读磋商文件所有条款，并对所有偏离的条目列入上表，未列入上表的视作供应商完全接受。

附件七、拟参与本项目人员一览表

拟参与本项目人员一览表（参考）

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历及专业 | 执业资格及证书号 | 技术 职称 | 相关工作年限及工作经历 | 拟担任本项目何种工作 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称：（加盖电子公章）

说明：

1、如果行数不够，请自行增加。

2、提供项目组所有人员的人员名单、相关证书、专业资历、擅长技术、职责安排等资料。

附件八、供应商类似业绩情况表

供应商近年类似业绩情况表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 项目名称 | 业主单位及联系方式 | 项目合同价 | 项目概况 | 项目实施期限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称：（加盖电子公章）

说明：

1、如果行数不够，请自行增加。

2、请供应商根据本格式要求如实填写业绩情况表，并附业绩合同扫描件等证明材料（如有）。

附件九、技术说明（服务方案）

服务方案（自行编制）

附件十、质量保证及服务承诺

质量保证及服务承诺（自行编制）

附件十一、竞争性磋商文件要求及供应商认为需要提供的其他证明文件及材料

★附件十二、供应商资格承诺函

供应商资格承诺函

我公司自愿参加贵公司组织的本次采购活动，严格遵守磋商文件资格要求及相关法律法规，坚守公开、公平、公正和诚实信用的原则，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我们郑重承诺，本公司符合本项目磋商文件规定的条件，包括：具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；符合法律、行政法规和采购文件规定的其他条件。如有弄虚作假或其他违法违规行为，愿承担一切法律责任，接受各级政府采购监管部门和有权机关的审查和处罚。

如果我公司中标（成交），将在结果公告发布后 7 个工作日内向采购人提供下列材料核验：

（1）营业执照副本或事业单位法人登记证书；

（2）参加本次政府采购活动前一年的经审计的财务报告（包括“四表一注”，法人成立满一年的提供）或参加本次政府采购活动前一年内的银行资信证明（法人或其他组织提供）或其他证明材料；

（3）履行合同所必需的设备和专业技术能力证明材料；

（4）参加本次政府采购活动前一年内至少一个月依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料。

本公司对上述承诺的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（加盖电子公章）：

二〇 年 月 日

附件十三、政府采购政策（企业报价折扣证明）

1、企业声明函格式

中小企业声明函（服务）

本单位郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库

﹝2020﹞46号）的规定，本单位参加南京江宁经济技术开发区管理委员会的江宁开发区2025-2026年度桥梁日常巡查服务 采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)的规定，相关企业的具体情况如下：

江宁开发区2025-2026年度桥梁日常巡查服务 ，属于其他未列明行业，承接企业为（企业名称），从业人员＿人，营业收入为＿万元，资产总额为＿万元，属于中型企业    小型企业    微型企业。

本单位不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖电子公章）：

日期：

备注：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.在所属企业类型前的¨内打“√”。

3.供应商如不提供此声明函，不得参加专门面向中小企业采购项目或者不得享受小微企业价格扣除政策。此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督。

4.服务采购项目中，服务的承接商应当为中小企业，不对其中涉及的货物的制造商、工程的承建商作出要求。

2、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商（加盖电子公章）：

日期：年月日

3、属于监狱企业的证明文件

（提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件）

★附件十四、南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书

南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书

（仅为示范格式，直接填写无效，需至“南京政府采购供应商诚信档案管理系统”在线打印）

| 单位名称 |  | 统一社会信用代码 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人 |  | 联系人 |  |
| 联系地址 |  | 联系电话 |  |
| 诚信档案记录情况 |  |  |  |
| 信用承诺 | 我公司自愿参加贵中心（公司）组织的本次采购活动，严格遵守《中华人民政府采购法》及相关法律法规，坚守公开、公平、公正和诚实信用的原则，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我们郑重承诺，本公司符合《政府采购法》第二十二条规定的条件，包括：具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；符合法律、行政法规和采购文件规定的其他条件。如有弄虚作假或其他违法违规行为，愿承担一切法律责任，接受各级政府采购监管部门和有权机关的审查和处罚。 供应商名称（盖章）： 法定代表人（签字）： 二〇 年 月 日 |  |  |