大丰区农村沼气设施安全处置服务项目

招 标 文 件

项目编号：JSZC-320904-SZDL-G2025-0021

采 购 人：盐城市大丰区农业农村局

采购代理机构：盐城市招标代理有限公司

日    期：2025年7月

- 第一章 招标公告

项目概况： 大丰区农村沼气设施安全处置服务项目JSZC-320904-SZDL-G2025-0021采购项目的潜在供应商应在“苏采云”系统内免费下载（投标人必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目）获取采购文件，并于2025年8月4日10时 00 分（北京时间）前递交投标文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320904-SZDL-G2025-0021

项目名称：大丰区农村沼气设施安全处置服务项目

预算金额：85万元。

最高限价：85万元（其中安全拆除填埋200m³规模沼气工程最高限价20万元，安全拆除填埋8m³户用沼气最高限价65万元。）。

采购需求：大丰区农村沼气设施安全处置服务，内容包括：安全拆除填埋200m³规模沼气工程2个；安全拆除填埋8m³户用沼气400个。具体详见本项目招标文件采购需求。采购人保留对服务内容进行适当调整的权利。

合同履行期限：合同签订后10天内进场开工，150日历天内完成。

本项目不接受联合体投标。

## 二、申请人的资格要求：

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

2.上一年度的财务状况报表（成立不满一年无需提供）；

3.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）；

5.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

无

（三）本项目的特定资格要求：

1.供应商应符合《江苏省农村沼气设施安全处置办法（试行）》（苏农科〔2019〕7号）文中对施工单位的要求，须具有沼气工程施工资质或环保工程专业承包三级以上（含）资质且具有有效的安全生产许可证。

2.拟派项目负责人具有(建筑工程专业或市政公用工程专业)贰级（含）以上注册建造师证书和《建筑施工企业安全生产考核合格证书》（B证）且提供投标截止日前近3个月的任意1个月供应商为项目负责人缴纳的社保证明。项目负责人必须是供应商本单位正式职工且无在建工程（拟派建造师必须注册在本投标企业）。

项目负责人无在建工程是指项目负责人不得同时在其他建设工程项目中担任关键岗位人员、不在本项目兼容本项目的其他岗位。在建工程：处于中标结果公告（直接发包的项目以网上合同备案或归集为准）到合同约定的工程全部完成且竣工验收合格期间的工程。竣工验收证明是指由建设单位（或监理）组织工程建设各方验收合格，并签署相应的单位工程质量竣工验收记录或者分部工程质量验收记录等验收文件。

3.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。（投标文件中无需提供证明材料）

4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

## 三、获取招标文件

时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。

地点：“苏采云”系统内免费下载（投标人必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目）；

方式：网上注册登记成功后“苏采云”系统内免费下载。

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2025年8月4日10时00分（北京时间）

地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”。

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、评标办法

本项目评标办法为综合评分法，详见本项目招标文件第五章。

## 七、其他补充事宜

1、电子投标文件一份(通过系统提交)；纸质投标文件正本一份，副本四份（评审结束后由中标候选人邮寄至采购人，未中标单位不需要提供）。

2、根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见至“盐城市政府采购网”“办事指南”栏目下载。

领取CA和办理电子签章(请至盐城市亭湖区政务服务中心二楼226窗口办理（联系电话：15051556883），具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。供应商操作过程中有问题联系软件公司的联系方式：投标人在使用系统进行投标的过程中如遇到涉及“苏采云”系统使用的任何问题，应在工作日上午9：00-11：30下午13：30-17：30期间致电技术支持热线咨询，联系电话：0519-86722805、0519-86617173。

3、有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注采购人在“中国政府采购网”“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布的更正公告。

4、本项目不收取投标保证金，不收取质量保证金。

## 八、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

单位名称：盐城市大丰区农业农村局

单位地址：盐城市大丰区健康西路15号

联系人：朱玉淋

联系电话：13962075166

2.采购代理机构信息

单位名称：盐城市招标代理有限公司

单位地址：盐城市大丰区通港大道77号电商产业园六楼616室

联系人：吴亚兵

联系电话：13390713868

3.项目联系方式

项目联系人：吴亚兵

电话：13390713868

- 投标须知

- 一、总则

1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。

3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，采购人和招标代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标代理机构和采购人不收取标书工本费。

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束，并且视为自招标公告期限届满之日起知道或应当知道自身权益是否受到了伤害。

二、招标文件

6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）招标公告

（2）投标须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与招标代理机构联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知招标代理机构。

8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，采购人可以对招标文件进行修改。

8.2 采购人有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3 招标文件的修改将在中国政府采购网、江苏政府采购网、盐城市政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购人就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10、投标文件构成

10.1投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术方案、人员配置、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2如标书制作工具中格式和内容与“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布的招标文件为准。

11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件。

11.1 投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12、投标分项报价表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

13、商务要求响应及偏离表

13.1投标人需对招标文件中的商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14、服务方案、人员安排及其他（如有）

14.1 投标人需根据招标文件要求提供有关服务方案。

14.2 投标人需根据招标文件要求配置服务人员。

15、投标函和开标一览表

15.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

15.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

16、投标有效期

16.1投标有效期为采购人规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

17、投标有效期的延长

17.1在特殊情况下，招标人于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝招标人的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

18、电子投标文件的递交

18.1投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

19、投标截止日期

19.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第27.1.2条规定做无效投标处理。

19.2 招标人可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

20、投标文件的拒收

20.1 采购人拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

21、投标文件的撤回和修改

21.1 投标文件的撤回

21.1.1电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

21.2 投标文件的修改

21.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

21.2.2在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

21.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

22、开标

22.1采购人将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

22.2开标仪式由采购人或招标代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

22.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

22.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

23、评标委员会

23.1开标后，采购人将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

23.2 评委会的专家组成人员构成符合政府采购有关规定。

23.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

24．评标过程的保密与公正

24.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、招标代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

24.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

24.3 招标人和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

24.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

25．投标文件的澄清

25.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

25.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

25.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

26、对投标文件的初审

26.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

26.1.1资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人或招标代理机构对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

26.1.2符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

26.1.3未通过资格审查或符合性审查的投标人，招标代理将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，招标代理将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

26.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

26.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

26.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

26.6采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

26.7投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与招标代理机构及评标委员会联系。

27、无效投标条款和废标条款

27.1无效投标条款

27.1.1投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

27.1.2投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

27.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

27.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

27.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

27.1.6未通过符合性审查的。

27.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的。

27.1.8投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

27.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

27.1.10投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（一）评审过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：

1.投标报价低于采购项目预算50% 的，即投标报价<采购项目预算×50%；

2.投标报价低于采购项目最高限价45% 的，即投标报价<采购项目最高限价×45%；

3.评标委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（二）启动异常低价投标审查后，评标委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标价格作出解释，由评标委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

27.1.11投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

27.1.12其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

27.2废标条款

27.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

27.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

27.2.3因重大变故，采购任务取消的。

27.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

27.2.5因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

27.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

27.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

28、确定中标单位

28.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

28.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

28.3 招标代理机构将在中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

28.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

28.4.1提供虚假材料谋取中标的。

28.4.2向采购人、招标代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

28.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

28.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

28.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

28.5.有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

28.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

28.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

28.5.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

28.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

29、质疑处理

29.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

29.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向招标代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

29.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
    29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
    29.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，招标代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

29.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

29.4 供应商（含潜在供应商）对采购方式、招标文件中采购需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、合同文本及资格审查结果的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向招标代理机构提出，由招标代理机构负责答复。

采购人及招标代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑,采购人和招标代理机构不接受未填写快递运单的快件。

29.5 以下情形的质疑不予受理

29.5.1内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

29.5.2超出政府采购法定期限的质疑。

29.5.3以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

29.5.4未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

29.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

29.6 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

30、中标通知书

30.l中标结果确定后，采购人将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

30.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

31. 签订合同

31.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

31.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

32、货物（包含与货物相关的服务）的追加

32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

33、政府采购线上合同信用融资政策

根据《转发江苏省财政厅中国人民银行南京分行<关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知>的通知》（盐财购〔2021〕20号）规定，中标供应商如有融资需求，可持政府采购合同在线向相关金融机构（具体信息详见盐城市政府采购网“政采贷”栏目）申请贷款，相关金融机构按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务；具体操作流程请参考苏采云系统中供应商操作手册。

34、其他

34.1供应商对于投标产品的商品包装、快递包装应按照《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》（财办库〔2020〕123号）执行。

34.2本文件中若涉及到数据中心采购，应按照《<绿色数据中心政府采购需求标准（试行）>的通知》（财库〔2023〕7号）执行。

34.3 本项目落实预付款制度，预付款比例为30%。在签订合同时，中标、成交供应商明确书面表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可就预付款比例作相应调整。

34.4 履约保证金的缴纳形式：

供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励供应商自愿使用电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。

如以履约保函（保险）形式缴纳履约保证金，供应商可通过政府采购电子履约保函（保险）平台（www.jsdzbh.com）在线申请履约保函（保险）。

履约保证金金额为合同金额的10%，采购人对第三方信用服务机构依据标准规范评定为 AA 级及以上的政府采购供应商（需在签订采购合同前提供信用管理部门备案的第三方信用报告，且信用报告通过“信用盐城网”可查实），免收履约保证金或降低履约保证金缴纳比例。

履约保证金允许供应商自主选择以转账、保单、保函等形式缴纳或提交。

34.5、采购项目需满足的政府采购政策目标和具体支持对象。

34.5.1政府采购促进中小企业发展，参加投标企业提供《中小企业声明函》（“中小企业划型标准”详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号) 、国家统计局关于印发《统计上大中小微型企业划分办法（2017）》的通知(国统字〔2017〕213号)。

34.5.2政府采购支持监狱和戒毒企业发展，监狱和戒毒企业视同小微企业，参加投标的监狱和戒毒企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，监狱和戒毒企业享受政府采购支持政策的要求详见《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

34.5.3政府采购促进残疾人就业，残疾人福利性单位视同小微企业，参加投标的残疾人福利性单位应当提供《残疾人福利性单位声明函》，残疾人福利性单位享受政府采购支持政策的要求详见《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

34.6政府采购落实信用审查、信用承诺、信用报告政策，依据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库﹝2016﹞125号）、《关于在全市政府采购和招标投标领域使用信用记录、信用报告和落实信用承诺制度的通知》（盐公管办﹝2020﹞3号）、《关于在政府采购活动中应用第三方信用报告落实“信易购”应用场景的通知》（盐财购﹝2021﹞19号）。

34.7政府采购落实“政采贷”政策，依据《关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知》（苏财购﹝2021﹞82号）。

34.8政府采购落实《关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库﹝2016﹞205号）、《关于印发<商品包装政府采购需求标准（试行）>、<快递包装政府采购需求标准（试行）>的通知》（财办库﹝2020﹞123号）、《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购﹝2020﹞52号）。

35、政府采购落实（苏财购﹝2022﹞51号）。

35.1政府采购落实《关于进一步优化政府采购营商环境的通知》（盐财购﹝2023﹞17号）。

35.2政府采购落实《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》 （苏财购﹝2023﹞65号）。

35.3政府采购落实财政部办公厅  住房和城乡建设部办公厅 工业和信息化部办公厅《关于印发<政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策项目实施指南>的通知》（财库办﹝2023﹞52号）。

36、招标代理服务费

36.1.本项目招标代理服务费参照苏招协【2022】002号服务类标准的40%计取。招标完成后，由中标供应商在领取中标通知书前一次性向代理机构支付，请各投标人投标报价时综合考虑到报价中，不得单列。

- 第三章 合同主要条款

甲方（委托方）： 盐城市大丰区农业农村局

乙方（受托方）：

根据招标文件及中标人的投标文件和中标通知书，甲乙双方就此次中标的 大丰区农村沼气设施安全处置服务项目 事宜，签订本合同书。

- 采购内容

1.1 项目名称：大丰区农村沼气设施安全处置服务项目。

1.2 质量标准：合格（符合江苏省、盐城市、大丰区主管部门相关验收要求）。

1.3 服务期：     日历天内完成。

二、合同金额

本合同金额为（大写）：      元整（￥：     元）。

合同价款包括乙方为完成本项目服务可能发生的全部费用及利润和税金等。（包括但不限于沼气池拆除费、沼渣处理及运输费、拆除工具费、回填土（素土）费、安全文明措施费、农户补偿费、前期咨询费、专家评审费、人工费、人员保险、管理费、福利、验收费用、意外伤害保险费用、招标代理费、检测试验费、管理费、税费，以及其他交付使用方使用前的所有费用及政策性文件规定等各项应有费用等）可预见及不可预见的一切费用。如有漏项，视同已包含在上述已包括的其他项中，结算单价不做调整。除非合同条款中另有规定，中标单位所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。采购方有权对实施内容进行合理调整，最终项目金额采用实际工程量据实结算，并经中介机构审计。

三、技术资料

1.乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用服务的有关技术资料。

2.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、计划、图纸、或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

3.乙方对甲方所提供的所有资料以及在本合同签订、履行过程中所接触到的甲方及其关联公司的商业秘密、技术资料、客户信息等资料和信息（统称“保密资料”）负有保密义务。未经甲方书面许可，乙方不得向任何第三方披露，不得将保密资料的部分或全部用于本合同约定事项以外的其他用途。乙方有义务对保密资料采取不低于对其本身商业秘密所采取的保护手段予以保护。乙方可仅为本合同目的向其内部有知悉保密资料必要的雇员披露保密资料，但同时须指示其雇员遵守本条规定的保密及不披露义务。

4.乙方仅有权为履行本合同之目的对保密资料进行复制。乙方不得以任何方式（如软硬盘、图纸、采样、照片、菲林、光盘等）留存保密资料。乙方应当在完成委托事项或本合同终止或解除时将保密资料原件全部返还甲方，并销毁所有复制件。乙方应当妥善保管保密资料，并对保密资料在乙方期间发生的被盗、泄露或其他有损保密资料保密性的事件承担全部责任，因此造成甲方损失的，乙方应负责赔偿。

5.当出现下述情况时，本条对保密资料的限制不适用。当保密资料：

（1）并非乙方的过错而已经进入公有领域的。

（2）已通过该方的有关记录证明是由乙方独立开发的。

（3）由乙方从没有违反对甲方的保密义务的人合法取得的。

（4）法律要求乙方披露的，但乙方应在合理的时间提前通知甲方，使其得以采取其认为必要的保护措施。

6.如乙方违反本合同关于保密的约定，乙方应赔偿因此而给甲方造成的一切损失。

7.本保密条款自保密资料提供或披露之日起至本合同终止或解除后[五]年内持续有效。

四、知识产权

乙方应保证所提供的服务或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

五、产权担保

乙方保证所交付的成果的所有权完全属于甲方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、转包或分包

1.本合同范围的服务，应由乙方直接提供，不得转让他人提供；

2.如有主要服务内容转让、分包的行为，甲方有权解除合同，并追究乙方的违约责任。

七、合同履行期限、地点及履约保证金

1.合同履行期限：合同签订后10天内进场开工，150日历天内完成。

2.服务地点：盐城市大丰区（以甲方指定地点为准）。

3.乙方交纳人民币_________元作为履约保证金，可以转账、保单、保函等形式交纳。

备注：履约保证金为合同金额的10%，合同履行结束后退还。履约保证金用以约束成交供应商在合同履行中的行为，弥补合同执行中由于自身行为可能给采购人带来的各种损失。对提供第三方信用服务机构依据标准规范评定为AA级及以上的政府采购供应商（须在签订采购合同前提供信用管理部门备案的第三方信用报告，且信用报告通过“信用盐城网”可查实）采购人对第三方信用服务机构依据标准规范评定为 AA 级及以上的政府采购供应商（需在签订采购合同前提供信用管理部门备案的第三方信用报告，且信用报告通过“信用盐城网”可查实），免收履约保证金或降低履约保证金缴纳比例。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励供应商自愿使用履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。可以通过政府采购电子履约保函（保险）平台（www.jsdzbh.com）在线申请履约保函（保险）。

3.1、合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。

3.2、履约保证金的退还：

3.2.1方式：无息退还至投标人缴纳履约保证金的账户。如为保单保函，在到期时自行失效。

3.2.2时间：验收合格且采购人收到发票后30日内。

3.2.3条件：按合同要求全部履约完成并经甲方验收合格，且甲方收到乙方出具的发票。

3.2.4不予退还情形：

除不可抗力情况外，乙方出现下列情形之一的，其履约保证金，甲方将视情节决定不予退还或部分不予退还。

（1）乙方无正当理由拒绝签订合同的，或者在签订合同时向甲方提出附加条件或者更改合同实质性内容要求的；

（2）乙方不履行与甲方订立的合同的；

（3）乙方所供货物或服务不符合招标文件规定要求的；

（4）乙方采取欺骗、弄虚作假方式投标的或与其它投标人串通投标的；

（5）乙方将合同内容转包、违法分包的；

（6）乙方故意捏造事实或伪造证明材料，进行虚假恶意投诉或反映的。

3.3逾期退还的违约责任：采购人逾期无故未退还履约保证金的，按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

八、付款支付

合同签订人员进场后，乙方须提供税务发票后10个工作日内向乙方支付合同价的30%预付款，完成本次招标全部服务内容结算经审核完成且项目验收合格，报财政部门审批完成后付至审核价的97%，余款在验收合格满一年后一次性无息结清。

在签订合同时，中标供应商明确书面表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可就预付款比例作相应调整。每次甲方向乙方支付款项时，乙方都应提供支付款项同等金额的发票，因乙方未按甲方要求出具相应票据导致的延迟付款，甲方不承担违约责任。

合同款一律通过银行非现金结算，结算方式：转账。

九、质量保证

乙方提供的服务必须全部达到招标文件各项要求，国家或行业有规定的，还要符合相应规定。服务期满前，乙方应根据甲方要求提供完整的文档资料，并配合甲方做好与本项目相关任务的交接工作。

十、验收标准

最终成果需满足业主要求（如主管部门有验收标准的执行主管部门验收标准）、符合国家现行行业标准（规范）要求、通过相关部门的验收。验收工作开展的必要费用支出由乙方负责。

十一、违约责任

1.甲方无正当理由拒绝验收或拒付款的，甲方向乙方偿付合同总价的5%违约金。

2.甲方未按合同规定的期限向乙方支付合同款的，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的5‰滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的5%。

3.如乙方不能按期交付服务或合同约定的全部工作任务的，乙方应当赔偿甲方因此而遭受的实际损失，并应向甲方支付合同总价5%的违约金。

4.乙方未按时提交相关成果，每晚于甲方要求时间1天，违约金为人民币5000元，该违约金直接从项目合同款中扣除，如乙方逾期交付达10天，甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效。乙方提交成果多次补正不齐全、不准确、质量不高等情况，视情节追究违约责任，违约金额为人民币5000元及以上不等，同时承担甲方因此遭致的损失费用，该项违约金直接从项目合同款中扣除。

5.乙方在承担违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

6.乙方虚假承诺，或经相关部门检测验收提供的服务不能满足招标文件要求，或是由于乙方的过错造成合同无法继续履行的，乙方应向甲方支付不少于合同总价30%赔偿金。

7.乙方提供的服务被市级、省级等各类检查发现存在不合格情况的，乙方应依法承担责任，并根据甲方要求开展整改工作，且每发生一起将扣除违约金人民币5000元，该项违约金直接从项目合同款中扣除。

8.乙方不能提供服务的，应向甲方偿付合同总价的2%，作为违约金。违约金不足以补偿损失的，甲方有权要求乙方补足。

9.乙方提供的服务质量不符合要求的，应按照甲方要求立即整改。乙方不能及时整改的，甲方有权解除合同。

10.乙方项目负责人及项目组成员不得擅自更换，如有更换，必须征得甲方同意，替换人员业务水平不得低于被替换人员，同时追究违约责任，更换项目负责人违约金为人民币20000元/人次、更换项目组其他成员违约金为人民币5000元/人次，该项违约金直接从项目合同款中扣除。

11.项目负责人及项目组成员在接到甲方通知后30分钟内响应，4小时内需到达甲方指定地点处理问题，如没有按时到达视为投标人违约，违约金1000元/人次。

12.乙方应当服从甲方及各实施乡镇的安排组织开展服务活动，如不服从配合，每次违约金人民币10000元，该项违约金直接从项目合同款中扣除。三次不配合，甲方有权解除合同并且追究乙方责任。

13.乙方在履行合同中产生的一切非因甲方过错导致的损失，均由乙方自行承担责任（包括但不限于人员、设备、财产等）。

15. 若乙方违反知识产权、保密条款的，应当在发现时立即停止侵权行为、消除影响，甲方有权追究侵权责任。

16. 其他违约责任按《中华人民共和国民法典》处理。

十二、安全责任

1.乙方必须按安全操作规程要求进行管理确保安全，对出现的各类安全事故负全部法律责任，并承担由此而发生的一切经济损失。项目实施期间的安全管理责任与甲方（包括各实施点的乡镇管理部门）无关，乙方自行负责。

2.如乙方发生安全事故不及时妥善处理，引起纠纷或诉讼，甲方有权扣留其未付合同价款用于支付事故处理费用。

十三、保密

1、乙方对甲方所提供的所有资料以及在本合同签订、履行过程中所接触到的甲方及技术资料、农户信息等资料和信息（统称“保密资料”）负有保密义务。未经甲方书面许可，乙方不得向任何第三方披露，不得将保密资料的部分或全部用于本合同约定事项以外的其他用途。乙方有义务对保密资料采取不低于对其本身商业秘密所采取的保护手段予以保护。乙方可仅为本合同目的向其内部有知悉保密资料必要的雇员披露保密资料，但同时须指示其雇员遵守本条规定的保密及不披露义务。

2、乙方仅有权为履行本合同之目的对保密资料进行复制。乙方不得以任何方式（如软硬盘、图纸、照片、光盘等）留存保密资料。乙方应当在完成委托事项或本合同终止或解除时将资料原件全部返还甲方，因此造成甲方损失的，乙方应负责赔偿。

3、如乙方违反本合同关于保密的约定，乙方应赔偿因此而给甲方造成的一切损失。

十四、侵权处理

1、乙方应当保证，其依本合同为甲方提供服务过程中和或其为甲方提供的服务成果不侵犯任何第三人的合法权益。如果有人提出法律或行政程序（合称“侵权指控”），声称甲方侵犯了其知识产权、产权等合法权益的，乙方应当负责解决，并赔偿甲方就此所承担的一切损失和费用，包括但不限于上述侵权指控中所产生的诉讼费用、合理的律师费用、调查费用、和解金额或生效法律文书中规定的赔偿金额。

十五、项目服务成果的权利归属

1、双方确定，乙方所完成的服务成果的所有权利归甲方所有。

2、双方确定，甲方利用乙方的服务成果所完成的新的成果的所有权利归甲方所有。

3、乙方未经甲方书面同意，不得使用本合同中涉及的内容与信息做任何形式的推广。

十六、不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十七、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。

十八、合同生效及其它

1.合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2.本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

3.本合同一式肆份，具有同等法律效力，甲乙双方各执贰份。

甲方：                                      乙方：

地址：                                      地址：

法定（授权）代表人：                        法定（授权）代表人：

签字日期：      年  月  日                  签字日期：      年  月  日

廉 政 合 同

甲方：盐城市大丰区农业农村局

乙方：

为强化抓源治本工作力度，从制度机制上进一步规范建设行为，杜绝不廉洁行为，特订立本合同，双方遵照执行。

1、甲、乙双方必须严格遵守国家法律、法规、政策及各项廉政规定，恪守职业道德规范。

2、甲、乙双方在具体工程建设行为中，必须严格遵守招投标法规定的原则、方式、程序，保证公平、公正、公开。

3、甲、乙双方不得相互串通，损害国家利益、社会公共利益及其他当事人的合法权益。

4、甲方工作人员及其配偶、子女不得以任何形式或名义索要、接受乙方的现金、有价证券、支付凭证和其他馈赠礼品；乙方不得以任何形式或名义向甲方工作人员及其配偶、子女、评标人员赠送现金、有价证券、支付凭证和礼品或采取其他不正当手段谋取利益。

5、甲方工作人员及其配偶、子女不得以任何形式或者名义接受乙方的宴请、请钓、旅游、健身和其他娱乐活动；乙方不得以任何形式或名义邀请甲方工作人员及其配偶、子女请吃、请钓、旅游、健身和其他娱乐活动。

6、甲方工作人员及其配偶、子女不得以打“业务牌”等形式变相接受乙方的钱物；乙方不得以打“业务牌”的形式向甲方工作人员及其配偶、子女变相送钱物。

7、甲方工作人员及其配偶、子女不得在乙方报销应由个人支付的费用或领取报酬；乙方不得为甲方工作人员及其配偶、子女报销应由个人支付的费用或发放报酬。

违约责任：

1、甲方发生违约行为，一经查实将视情节轻重对直接责任人进行严肃处理并追究主管人员的责任。

2、乙方发生违约行为，甲方有权解除合同，并将其列入“黑名单”在一定范围内公布，三年内不得参加辖区内的服务。

甲方：                                      乙方：

法定（授权）代表人：                        法定（授权）代表人：

签字日期：      年  月  日

政府采购合同履约验收书

根据政府采购合同（编号：          ）的约定，我单位组织对（项目名称）项目中标（成交）供应商（公司名称）提供的货物（工程、服务）进行了履约验收，验收情况如下：

| 项目名称 |  | 项目地点 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 预算金额 |  | 承接单位 |  |
| 合同时间 |  | 项目开始时间 |  |
| 项目结束时间 |  | 项目联系人 |  |
| 验收情况和验收意见 （可另附） |  |  |  |
| 验收小组（签字）： 年 月 日 |  |  |  |
| 供应商确认意见（签章）： 年 月 日 |  |  |  |
| 采购人确认意见（签章）： 年 月 日 |  |  |  |

- 第四章  招标内容及采购需求

1.1项目名称：大丰区农村沼气设施安全处置服务项目

1.2项目主管部门：盐城市大丰区农业农村局

1.3针对废弃沼气设施存在的潜在安全威胁问题，根据全区农村沼气设施摸排情况，按照盐城市农业农村局《关于印发农村能源安全生产管理制度试行的通知》（盐农科〔2021〕1号）和《盐城市人民政府办公室关于切实做好农村沼气设施安全管理工作的通知》（盐政传发﹝2024﹞27号）文件精神，对达到报废条件需报废的农村沼气设施，通过购买服务有序开展安全处置工作。

1.4本采购项目最高投标限价85万元，拆除填埋200m³规模沼气工程最高限价20万元，安全拆除填埋8m³户用沼气最高限价65万元。报价含完成本次项目的全部费用，施工期间如发生安全事故由施工方负全责，采购人不再支付报价以外的任何费用。

二、项目内容

1. 农村沼气设施安全处置服务内容包括：安全拆除填埋200m³规模沼气工程2个；安全拆除填埋8m³户用沼气400个。（如遇不肯拆除或因其他特殊原因取消拆除的沼气名单，采购单位有权作出调整，经区、镇主管部门及村分管负责人联合确认，替换相同规模沼气设施拆除，中标方无条件响应）

2. 本采购包含开展安全处置工作所需的全部内容，包括所有废弃沼气工程和户用沼气残气、残料的安全合规处理，沼气设施主体及其附属设施的安全拆除与填埋，地块的复原以及其他所需内容；拆除过程中不得损坏场内其他无关设施和物品，造成损毁须照价赔偿，如有原建筑物需拆除且需恢复原貌的一切费用由投标人自行承担，不作另外结算；施工用水用电等进场施工条件中标方自行解决。施工前应与业主沟通确定方案，原则上回填覆土高度不低于周边原地面高度（以验收时为准），一年内无明显下陷。

3. 中标方应严格按照采购单位确定的名单施工，采购方有权对实施内容进行合理调整，最终项目价格采用实际工程量结算，并经中介机构审计。

4. 投标人在投标前需自行踏勘现场，可自行联系各板块负责单位，现场踏勘所发生的费用由投标方自行承担，踏勘过程中的安全责任投标人自负，如因勘察不到位、了解不充分造成的后果由投标人负责。

5.本项目涉及10个镇，1个区（由盐城港农业集团负责），各板块处置数量和踏勘现场联系单位及联系人见下表：

| 序号 | 板块 | 类型 | 处置数量 | 负责单位 | 联系人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 万盈镇 | 户用沼气 | 80 | 万盈镇农村工作办公室 | 邵靖尧 |
| 2 | 三龙镇 | 户用沼气 | 80 | 三龙镇农村工作办公室 | 朱智刚 |
| 3 | 大桥镇 | 户用沼气 | 40 | 大桥镇农村工作办公室 | 魏兰 |
| 4 | 新丰镇 | 户用沼气 | 40 | 新丰镇农村工作办公室 | 杜聪 |
| 5 | 白驹镇 | 户用沼气 | 40 | 白驹镇农村工作办公室 | 陈存付 |
| 6 | 草堰镇 | 户用沼气 | 40 | 草堰镇农村工作办公室 | 孙仁华 |
| 7 | 小海镇 | 户用沼气 | 36 | 小海镇农村工作办公室 | 盛欣怡 |
| 8 | 草庙镇 | 户用沼气 | 16 | 草庙镇农村工作办公室 | 陈洪亮 |
| 9 | 南阳镇 | 户用沼气 | 14 | 南阳镇农村工作办公室 | 刘凯 |
| 10 | 大中街道 | 户用沼气 | 14 | 大中街道农村工作办公室 | 蒋莉莉 |
| 11 | 港区 （盐城港） | 沼气工程 | 2 | 盐城港农业科技集团有限公司 | 黄路遥 |

三、项目要求

（一）工作要求

根据《江苏省农村沼气设施安全处置办法（试行）》（苏农科〔2019〕7号）、盐城市农业农村局《关于印发农村能源安全生产管理制度试行的通知》（盐农科〔2021〕1号）以及本项目方案相关要求，开展安全处置工作。

1、坚持谁拥有谁负责，农村沼气池的业主是安全处置的责任主体（本次处置项目的户用沼气由所在村统一负责对接，户用沼气业主因特殊原因无法履行主体责任的由所在村负责；沼气工程业主因特殊原因无法履行主体责任的由镇级主管部门负责）。中标方负责项目实施过程中的所有安全责任，项目实施期间发生的一切意外事故全部由中标方自行负责。

2、供应商应符合《江苏省农村沼气设施安全处置办法（试行）》（苏农科〔2019〕7号）文中对施工单位的要求，须具有沼气工程施工资质或环保工程专业承包三级以上（含）资质，具有有效的安全生产许可证；拟派项目负责人必须熟悉农村沼气安全处置技术规程（NY/T 3897-2021）（项目负责人所有项目必须未出过安全事故，一旦查出有过安全事故，即使中标该项目也直接取消中标资格，并承担由此造成的一切责任）；供应商拟派现场实施人员应是相应职业要求的专业施工人员。

3、中标方在拆除过程中须保留全过程完整图片（含位置信息）、影像资料以及项目管理、验收需要的相关资料，留待后期审核。

（二）实施要求

为保证项目的有序合规实施，中标方应严格履行以下施工流程：

1、与所在板块负责单位建立联系。

中标方在实施农村沼气设施安全处置作业前，应先与所在板块负责单位沟通联系，并严格按照所在板块负责单位给予的拆除名单开展安全处置工作，并接受所在板块负责单位的监督，所在板块负责单位将全程提供相应服务和帮助。

2、制定方案

中标方在与所在板块负责单位联系取得处置名单后应进行现场勘察，按照“一池一策”原则，必须根据现场情况（包括不限于沼气池结构、埋置位置、拆除地块用途等），经与沼气设施责任主体商议后制定安全处置方案、施工技术方案和安全应急预案。

3、签订委托协议

中标方与户用沼气业主（或所在村）签订施工安全生产责任书和拆除委托协议，中标方与沼气工程主体签订施工安全生产责任书和拆除委托协议。

4、处置施工

中标方应严格按方案实施专业拆除填埋或改造。处置作业时必须严格执行相关操作规范，按照沼气设施拆除相关标准、办法操作执行，加强技术培训和施工管理，施工时须配备检测仪器、安全防护服、灭火器、急救品等相关安全用品。

5、核查验收

每处沼气设施拆除前须有业主签字及采购方要求的手续，拆除完成后须由业主、所在村负责人员、乡镇街道负责人员现场签字确认完成工程量，中标方应积极提交验收材料，配合核查验收流程，由区农业农村局组织专家及相关人员对项目进行全面验收。

（三）处置要求

具体以国家省市和行业要求为准。

1、停用闲置沼气池事项

1.1 向室外高处导出沼气，去除沼气气密装置，保持内外气压一致。同时防止沼气在室内聚集，消除人畜中毒及火灾风险。

1.2沼气池及其他配套辅助池内的料液要清空并用清水置换，或者用沙土等回填。

1.3 沼气池出料口、进料口、活动口等盖子要盖好盖牢，防止儿童老人等跌入，防止火种、热源进入与接近。

1.4 沼气池周边醒目位置应设置好警示标志或围栏，防止无关人员进入。

2、报废沼气池安全处置事项

2.1 废弃沼气池应采取拆除、填埋等方法处理。

2.2 废弃沼气池拆除、填埋时施工现场四周必须设立警戒带、警戒标志及配备安全防护设备（如灭火器、安全绳、安全帽、防护服、防护面具等），由专业人员组织实施拆除工作。

2.3 废弃沼气池拆除、填埋前必须先由专业人员通过导气管安全排空沼气，待池内外无压差后打开活动盖，并进行气体检查，无危险后用专用工具抽空排干池内的剩余料液再进行拆除和填埋。

2.4 在确保安全和周边环境允许的前提下，地下池拆除填埋前应取出池内全部的料液（出料必须由专业人员指导进行），出料时要注意避免引起二次环境污染事故。池内料液应无害化合规处理，符合环保等相关要求。料液粪物的还田，要有还田照片及协议；如去处理厂，需要相关佐证材料。

2.5 如需入池进行作业，则入池前必须对空池进行持续的通风排气，待用小动物试验或仪器探测无残留有害致窒息气体后方可入池，入池作业时应系安全绳，池外必须有人接应。一次入池操作时间不超过30分钟。

2.6 入池操作应采用防爆照明设备，严禁使用明火照明。拆除人员在作业时禁止站在沼气池下风口位置。

2.7 沼气池拆除时在拆除工作区域内不得有明火，不能携带香烟、打火机等引发明火的物品。

2.8出料后要及时进行填埋，填埋材料应采用密实性材料，确保填埋后不发生塌陷现象，填埋材料应符合相关要求，原则上应满足复垦种植要求。

2.9 户用沼气池的拆除、填埋等均应在白天进行，严禁夜间、雷雨天及高地下水位时进行拆除或填埋。

2.10 施工单位应全面考虑处置施工中各环节的要求规范并保证合规（包括但不限于本招标文件要求），自行考虑现场现状，自行承担现场矛盾及相关费用。

四、售后服务要求

中标方对整个项目提供从项目验收完成后一年的免费保修；项目在验收完成后一年内，出现质量问题的，中标方须无条件修复，沼气池填埋处如发生大幅塌陷等问题，中标方应在24小时内响应，接到通知后15日内处理到位，承担由此造成的经济损失和安全责任。

五、项目完成时间

合同签订后10天内进场开工，150日历天内完成。

六、验收标准

质量合格，符合江苏省农村沼气设施安全处置办法的规定。中标方须将沼气工程土建设施（厌氧池、集水池、沼液池、辅助建筑等）和配套设施设备（如电气设备、沼气净化使用设备等）全部拆除，并将所占地块复原，不遗留潜在隐患和矛盾。中标方应保证工程质量达标且相关部门验收通过，未达到质量要求的，中标方负责无条件返工，直至达到要求，所发生的费用由成交中标方承担，中标方还应赔偿因此给采购人造成的损失。每处拆除施工由业主、所在板块单位人员初步验收，区农业农村局组织专家组对项目进行全面的验收。

七、其它

1. 投标人应根据板块负责单位提供名单自行踏勘现场，了解熟悉项目位置地形、现场环境、条件以及与相邻已建环境的关系，以取得一切可能影响投标报价的资料，合理安排组织实施。

2. 本项目的拆除服务费用包括中标方为完成本项目服务可能发生的全部费用及利润和税金等。（包括但不限于沼气池拆除费、沼渣处理及运输费、拆除工具费、回填土（素土）费、安全文明措施费、农户补偿费、前期咨询费、专家评审费、人工费、人员保险、管理费、福利、验收费用、意外伤害保险费用、招标代理费、检测试验费、管理费、税费，以及其他交付使用方使用前的所有费用及政策性文件规定等各项应有费用等）可预见及不可预见的一切费用。如有漏项，视同已包含在上述已包括的其他项中，结算单价不做调整。除非合同条款中另有规定，中标单位所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

3. 安全文明施工和保障农民工权益是中标方的责任，采购人不接受任何由于中标方施工而导致的扰民或纠纷等引起的诉讼或索赔。

10、投标人应对本项目内容具有一定的认知，并可以提供针对本项目的技术方案和质量保证措施，且根据自身的理解和实力提供有效的合理化建议和后续服务。

11.采购标的所属行业：其他未列明行业。

- 第五章  评标办法及评分标准

一、评标办法：本项目评标办法为综合评分法。

1. 为体现公开、公平、公正和择优诚信的原则，根据相关法律法规规定和招标文件约定，本次招标决定采用综合评分法评标，即在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为中标候选人或者中标人的评标方法。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的由评标委员会抽签确认排序。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

2. 任何最低报价及任何单项因素的最优均不是中标的必要条件。评标时，评标委员会各成员独立对每个有效投标人的标书进行评价、打分，然后汇总，按算术平均方法，计算出每个投标人的得分；报价得分通过计算直接取得；报价得分加评委算术平均得分，为投标人的总得分。

3. 总得分最高的即为中标候选人。

4. 推荐的中标候选人数：1名。

政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

（4）在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、★符合本采购文件优先采购 “环境标志产品”或“节能产品”的；必须提供“环境标志产品”或“节能产品”证明，否则不予认可。

环境标志产品是指列入财政部、环境保护部最新公布的《环境标志产品政府采购清单》内的产品；节能产品是指列入财政部、国家发改委最新公布的《节能产品政府采购清单》内的产品。鼓励节能及环保政策以投标（响应）主要（核心）产品（品牌）为准。

- 三.评审标准

3.1 初步评审

3.1.1 形式评审标准

对投标文件的有效性、完整性进行评审。

| 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 投标人名称 | 与营业执照一致 |
| 投标承诺函 | 有法定代表人或其委托代理人签字（或盖章）并加盖投标单位公章 |
| 授权委托书 | 有法定代表人签字（或盖章）并加盖投标单位公章 |
| 报价唯一 | 只能有一个有效报价 |

3.1.2 资格审查（资格后审）

评标委员会对通过上一阶段评审的投标人资格对照招标文件投标须知第3.5项的规定要求进行审查，只有通过资格审查的投标人方可进行下一阶段的评审。

| 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 营业执照 | 具备有效的营业执照 |
| 资质证书 | 符合招标公告要求 |
| 书面声明 | 符合招标公告要求 |
| 其他资格条件所需材料 | 符合招标公告要求 |

3.1.3 响应性审查

对招标文件要求的服务期限、质量标准、投标有效期、投标报价等实质性要求的响应性进行评审。

| 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 服务期限 | 符合招标文件相关约定 |
| 质量标准 | 符合招标文件相关约定 |
| 投标有效期 | 符合招标文件相关约定 |
| 投标价格 | 符合招标文件相关约定 |
| .... | .... |

3.2评分标准（总分值为100分）

| 评分项 | 序号 | 评分因素 | 评分细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、价格部分 （30分） | 1.1 | 投标报价 | 满足招标文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价，其价格为满分。其他投标人的价格分按照下列公式计算： 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×30分 注解： 1.评标基准价为满足招标文件要求且投标价格最低的有效投标报价； 2.得分数值保留两位小数。 异常低价投标审查程序：详见招标文件27.1.10条 | 30 |
| 二、技术部分 （48） | 2.1 | 项目总体概述 | 投标人对本项目工作背景、现场资料、安全性及服务目标的理解，编制总体设想、方案，方案内容描述全面合理符合采购需求的得6分，每有一大项内容缺失的扣2分；每有一处内容存在缺陷或不满足要求的扣1分，扣完为止；未提供的不得分。 （缺陷或不满足指：内容不全面、与实际需求不符、内容不清晰或交叉混乱、套用其他项目方案、有规范性或常识性错误、存在无关的事项、凭空编造、存在不可能实现的夸大情形等任意一种情形） | 6 |
|  | 2.2 | 现场临时设施、临时道路布置 | 现场临时设施、临时道路布置方案，描述完整内容合理可行且符合采购需求的得4分，每有一大项内容缺失的扣2分；每有一处内容存在缺陷或不满足要求的扣1分，扣完为止；未提供的不得分。 （缺陷或不满足指：内容不全面、与实际需求不符、内容不清晰或交叉混乱、套用其他项目方案、有规范性或常识性错误、存在无关的事项、凭空编造、存在不可能实现的夸大情形等任意一种情形） | 4 |
|  | 2.3 | 各分部分项工程的方案及质量保证措施 | 根据投标人提供的分部分项工程的方案及质量保证措施方案，包括：①分部分项工程的实施方案、②质量控制重点③控制措施、④控制目标进行综合评审： 方案描述完整内容合理可行且符合采购需求的得8分，每有一大项内容缺失的扣2分；每有一处内容存在缺陷或不满足要求的扣1分，扣完为止；未提供的不得分。 （缺陷或不满足指：内容不全面、与实际需求不符、内容不清晰或交叉混乱、套用其他项目方案、有规范性或常识性错误、存在无关的事项、凭空编造、存在不可能实现的夸大情形等任意一种情形） | 8 |
|  | 2.4 | 进度计划及各阶段保证 措施 | 根据投标人提供的项目进度保证措施，包括：①工期计划表、保障项目进度、②进度管理措施、③各阶段进度保证措施、④紧急情况的处理措施、预案以及抵抗风险的措施进行综合评审： 方案内容描述全面合理符合采购需求的得8分，每有一大项内容缺失的扣2分，每有一处内容存在缺陷或不满足要求的扣1分，扣完为止；未提供的不得分。 （缺陷或不满足指：内容不全面、与实际需求不符、内容不清晰或交叉混乱、套用其他项目方案、有规范性或常识性错误、存在无关的事项、凭空编造、存在不可能实现的夸大情形等任意一种情形） | 8 |
|  | 2.5 | 项目组织管理 | 根据投标人提供的项目组织管理方案包括①项目组组织架构和职责分工、②项目工作管理方案、③项目组服务人员管理措施进行综合评审： 方案内容描述全面合理符合采购需求的得6分，每有一大项内容缺失的扣2分；每有一处内容存在缺陷或不满足要求的扣1分，扣完为止；未提供的不得分。（拟派人员必须有专职安全员，不提供的本项不得分） （缺陷或不满足指：内容不全面、与实际需求不符、内容不清晰或交叉混乱、套用其他项目方案、有规范性或常识性错误、存在无关的事项、凭空编造、存在不可能实现的夸大情形等任意一种情形） | 6 |
|  | 2.6 | 安全文明施工及环境保护措施 | 根据投标人提供的项目安全文明施工及环境保护方案，包括：①施工安全措施及保证、②文明施工相关措施、③环境保护措施进行综合评审： 方案内容描述全面合理符合采购需求的得6分，每有一大项内容缺失的扣2分，每有一处内容存在缺陷或不满足要求的扣1分，扣完为止；未提供的不得分。 （缺陷或不满足指：内容不全面、与实际需求不符、内容不清晰或交叉混乱、套用其他项目方案、有规范性或常识性错误、存在无关的事项、凭空编造、存在不可能实现的夸大情形等任意一种情形） | 6 |
|  | 2.7 | 劳动力、机械设备、材料投入计划 | 根据投标人提供的劳动力、机械设备、材料投入计划方案进行综合评审，至少包括：①劳动力投入计划、②机械设备投入计划、③材料投入计划： 方案内容描述全面合理符合采购需求的得6分，每有一大项内容缺失的扣2分，每有一处内容存在缺陷或不满足要求的扣1分，扣完为止；未提供的不得分。 （缺陷或不满足指：内容不全面、与实际需求不符、内容不清晰或交叉混乱、套用其他项目方案、有规范性或常识性错误、存在无关的事项、凭空编造、存在不可能实现的夸大情形等任意一种情形） | 6 |
|  | 2.8 | 本项目实施过程中的技术难点及解决方案 | 根据投标人提供的本项目实施过程中的技术难点及解决方案进行综合评审，至少包括：①项目实施过程中的技术难点、②技术难点解决方案： 方案内容描述全面合理符合采购需求的得4分，每有一大项内容缺失的扣2分，每有一处内容存在缺陷或不满足要求的扣1分，扣完为止；未提供的不得分。 （缺陷或不满足指：内容不全面、与实际需求不符、内容不清晰或交叉混乱、套用其他项目方案、有规范性或常识性错误、存在无关的事项、凭空编造、存在不可能实现的夸大情形等任意一种情形） | 4 |
| 三、商务部分 （22） | 3.1 | 企业综合能力 | 投标人具有有效的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，每提供一项得3分，最高得9分。认证证书扫描件上传至投标文件中，未上传证书或证书不在有效期内的不得分。 | 9 |
|  | 3.2 | 服务人员 | 1.投标人拟派项目负责人具备环保类高级工程师职称或高级“沼气生产工”的得2分，中级的得1分。 2.投标人拟派技术负责人具备环保类高级工程师职称或高级“沼气生产工”的得2分，中级的得1分。 3.项目团队成员组成中（除项目负责人、技术负责人外），提供有效的中级“沼气生产工”以上职业资格证书，每提供两本得2分，最高得4分。 提供相关证明材料扫描件，不提供不得分；提供投标截止日前近3个月的任意1个月供应商为项目团队人员缴纳的社保证明，提供以上证书及社保证明材料的扫描件，未提供的或未按要求提供材料的不得分。 | 8 |
|  | 3.3 | 类似业绩 | 自2020年1月1日（中标通知书日期为准）以来拆除或承建过（畜禽粪污资源化利用项目、农业废弃物资源化利用项目、沼气工程、三沼综合利用、粪污处理或处置等类似项目业绩）项目的，每提供一份，得2分，满分4分。提供中标通知书、合同、竣工验收证明原件扫描件。 注：1、投标文件中提供完整合同，合同须能反映项目名称、甲乙双方单位名称。 2、上述要求的类似业绩材料未提供或提供不全的不得分。 | 4 |
|  | 3.4 | 诚信投标 | 提供盐城市政府采购事前信用承诺书的，得1分。未提供的不得分。 | 1 |

注：投标人的最终总得分为上述评分因素的总和。投标报价是中标的一个重要因素，但最低报价不是中标的唯一依据。投标人不得提供虚假材料，投标人必须保证全部投标资料的真实性，如有虚假或对招标文件所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，将按《中华人民共和国政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交”相关处理办法处理。

### 四、详细评审

4.1评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

4.2在评审过程中，一旦发现招标文件中发现以下现象的，经评标委员会认定，删除该项评审或记分。

①招标文件内容中某项条款，有明显倾向或歧视的；

②招标文件内容中某项条款有多种解释的。

### 五、投标文件的澄清和补正

5.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

5.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

5.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正。

### 六、推荐中标候选人或直接确定中标人

6.1 除投标人须知前附表授权直接确定中标人外，评标委员会在推荐中标候选人时，应遵照以下原则:

评标委员会按照最终得分由高至低的次序排列，并根据投标人须知前附表规定的中标候选人数量，将排序在前的投标人推荐为中标候选人。

### 七、提交评标报告

评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。评标报告应当由全体评标委员会成员签字，并于评标结束时抄送有关行政监督部门。

- 第六章 投标文件及格式

投  标  文  件

项目 名 称：

项目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日   期 ：

评分索引表

| 评分项目 | 在投标文件中的页码位置 |
| --- | --- |

投标文件目录

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报表（至少提供资产负债表、利润表、现金流量表，投标人成立不满一年无需提供）

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

四、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

六、特定资格要求的证明文件（如果本项目设置特定资格要求，则需要提供）

七、法人授权书

八、投标函

九、小微企业声明函（如有）

十、残疾人福利性单位声明函（如有）

十一、商务要求响应及偏离表、服务需求响应及偏离表

十二、开标一览表

十三、技术方案、服务承诺等

十四、盐城市政府采购事前信用承诺书

十五、分项报价表

招标文件中规定要求提供的证明材料和投标人认为需要提供的其他材料

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报表

投标人成立不满一年不需提供

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：  。

主要专业技术能力有：   。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日期：  年  月  日

四、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日期：  年  月  日

六、特定资格要求的证明文件

如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。

七、法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-        号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

八、投标函

致：盐城市大丰区农业农村局

根据贵方的JSZC-               号招标文件，正式授权下述签字人______(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          号：

日           期：________年____月____日

九、中小微企业声明函（如有）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）采购编号为    ，（项目名称）的采购活动，服务全部由符合政策的小微企业承接。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的小微企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于       行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于       行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

十、残疾人福利性单位声明函（如有）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目采购活动由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：中标人为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

十一、商务条款响应及偏离表

| 项目 | 招标文件要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 合同履约期限 |  |  |  |
| 服务质量 |  |  |  |
| 付款方式 |  |  |  |
| 其他商务条款 |  |  |  |
| ..... |  |  |  |

投标人（加盖CA电子签章）

日期：

服务需求响应及偏离表

投标人全称（加盖公章）：

| 序号 | 名称 | 招标文件中采购需求内容 | 投标文件中响应采购需求的内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：该表必须按照招标文件要求逐条如实填写，根据所供产品（服务）情况在“偏离说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无偏离”。

法定代表人或被授权人（签字）：

投标人（盖单位公章）：

年      月          日

十二、开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

招标编号：                  分包号：

投标报价

小写： 大写：

日期：       年   月   日

十三、拟投入本项目服务人员、服务方案等

13.1拟投入本项目服务人员配备情况表

采购编号：

采购内容：

| 姓名 | 性别 | 年龄 | 职务 | 职称或证书 | 拟担任本项目工作内容 | 采购文件要求的证书 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、“项目组人员”指供应商针对该项目的所配备的主要专业技术人员。人员一经确认，未经采购单位事先书面同意，不能更换，如有更换，新的人员资历经验等不得低于被替换的人员，且须经采购单位事先书面同意。但人员的能力不能满足任务的要求，采购单位有权要求更换，中标单位必须及时更换。

2、中标单位可参照上述格式自行设计表格。

投标人（加盖CA电子签章）：

日期：

后附相关从业人员资格证书、注册证书、职称证、学历证书等证明材料的原件彩色扫描件；

13.2服务方案

十四、盐城市政府采购事前信用承诺书

为营造我市公开、公平、公正、诚实守信的政府采购交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本单位参加政府招标采购项目：

的招标采购活动，本人代表本单位作出以下承诺：

（一）本单位对所提交的企（事）业单位基本信息、企（事）业负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责；

（二）本单位无涉及政府采购活动的违法、违规不良记录，我公司及相关负责人无因存在重大隐患整改不力、发生有重大社会影响生产安全事故或其他严重违法违规行为而被列入失信联合惩戒的不良记录；

（三）严格依照国家和省、市关于政府采购的法律、法规、规章、规范性文件，参加政府采购投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；

（四）严格遵守即时信息公示规定，及时维护和更新维护和更新盐城市政府采购网中与本单位相关的信息；

（五）自我约束、自我管理，守合同、重信用，自觉维护政府采购交易的良好秩序，与参与本次政府采购活动的其他供应商不存在直接控股或管理关系，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约等行为；

（六）自觉接受政府、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

（七）本单位自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良失信行为，自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应责任；

（八）本人已认真阅读了上述承诺，并向本单位员工作了宣传教育。

法定代表人签名：

单位名称（盖章）：

年  月  日

十五、投标分项报价表

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全拆除填埋200m³规模沼气工程 | 个 | 2 |  |  |
| 2 | 安全拆除填埋8m³户用沼气工程 | 个 | 400 |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |
| 合计（总价与开标一览表一致） |  | （大写）： （小写）： |  |  |  |

备注：1、投标总价为完成本项目所需的全部费用。

2、以上格式仅供参考，可自行增加。

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

企业名称（加盖CA电子公章）：

年    月    日

招标文件中规定要求提供的证明材料和投标人认为需要提供的其他材料

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：

邮编：

联系人：

联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：

邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：

包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                 公章：               日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。