竞争性磋商文件

项目编号：JSZC-320382-XZEZ-C2025-0008

项目名称：邳州市实景三维建设项目

采 购 人：邳州市自然资源和规划局

采购代理机构：徐州恩泽工程招标代理有限公司

2025年9月

竞争性磋商文件

项目编号：JSZC-320382-XZEZ-C2025-0008

（供应商）：

徐州恩泽工程招标代理有限公司对邳州市实景三维建设项目采取竞争性磋商采购方式进行采购。竞争性磋商文件（以下简称《磋商文件》）内容如下：

第一章  项目说明

一、采购人：邳州市自然资源和规划局

二、项目名称：邳州市实景三维建设项目

三、项目编号：JSZC-320382-XZEZ-C2025-0008

四、采购邀请：通过发布公告的方式邀请符合相应资格条件的供应商参与竞争性磋商采购活动。

五、采购方式：本项目采用竞争性磋商采购方式。

六、供应商资格条件：

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：此项目属于专门面向中小微企业采购的项目，供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位；

（三）本项目的特定资格要求：投标人具有国家测绘主管部门颁发的有效期内甲级测绘资质证书，且专业范围同时包含：工程测量、摄影测量与遥感。

说明：

1.本项目接受联合体参与采购活动（联合体单位不超过2家）。

2.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

3.为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本采购项目的采购活动。

4.查询及使用供应商信用记录：

（1）由采购人查询信用信息；

（2）查询渠道包括：

①“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）；

②中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）；

③“信用江苏”网（www.jscredit.gov.cn）；

④“信用徐州”网（http://www.xuzhoucredit.gov.cn）；

（3）截止时点（查询环节）：评标结束前；

（4）信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截屏打印，与其他采购文件一并保存；

（5）信用信息的使用规则：采购人对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动。

（6）信用评价结果查询：采购人按照财政部要求在信用审查环节完成供应商的信用评价结果查询，评价结果参考期限从项目开标之日前3年起算。对不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，应当拒绝其参加政府采购活动。具体见《江苏省政府采购信用管理暂行办法》。

七、采购预算（采购项目预算金额）：见《磋商文件》附件2、《项目要求（采购需求）》。

八、采购需求：见《磋商文件》附件2、《项目要求（采购需求）》。

九、合同草案条款：见《磋商文件》附件6、《拟签订的合同文本》。

十、报价要求：

1、供应商报价为要约，徐州恩泽工程招标代理有限公司无承诺表示时视为未成交，徐州恩泽工程招标代理有限公司认为必要时可重新进行竞争性磋商采购或采取其它方式采购。

2、按照《磋商报价表》要求填写首次报价。

3、报价包含本项目范围内的全部费用。供应商有漏报或不报的，采购人将视为有关费用已包括在本项目的报价中而不予支付。采购人不支付报价以外的任何费用。

十一、获取竞争性磋商文件

本项目采用网上注册登记方式。

1.潜在供应商访问电子招标投标交易平台的网络地址和方法：

“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。具体见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。

2.潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：

“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/；或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）--业务工作--用户登录，点击“苏采云”进入系统。

3.“CA数字证书”的获取：

供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。“CA数字证书”的办理材料详见“徐州政府采购网-业务工作-快速服务-下载专区”中的《“苏采云”系统政务CA办理材料、操作手册及控件下载》。

4.采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载；供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过徐州政府采购网--业务工作--快速服务--下载专区，点击进入《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》，进行下载。

5.招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的磋商文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

6.苏采云系统使用谷歌浏览器参与不见面开标。

第二章  保证金

- 十二、保证金

1、磋商保证金：本项目无需缴纳磋商保证金。

2、履约保证金：若项目要求提供履约担保的，成交供应商可以以履约保函(保险)形式代替提供履约保证金。供应商可登录江苏政府采购网“资料下载”栏目 (网址:www.ccgp-jiangsugovcn/jiangsu/zlxz)下载“政府采购电子履约保函(保险)操作手册”

第三章  响应文件

十三、提交响应文件要求：

（一）本项目通过“苏采云”系统进行电子采购，即供应商响应文件从政府采购客户端工具制作并通过“苏采云”系统提交。

供应商应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的响应文件（即电子投标）。未进行线上响应文件提交并解密(因“苏采云”系统导致解密失败的除外)的供应商，响应无效。

“CA数字证书”的获取：供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。“CA数字证书”的办理材料详见“徐州政府采购网-业务工作-快速服务-下载专区”中的《“苏采云”系统政务CA办理材料、操作手册及控件下载》。

使用需要第三方认证的电子签名、数据电文，通过互联网方式提交首次响应文件。即：使用“电子签名认证证书（CA数字证书）”登录“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/；或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）--业务工作--用户登录，点击“苏采云”进入系统），按照要求通过互联网方式提交首次响应文件。

“苏采云”系统使用要求：

1、使用谷歌浏览器参与不见面开标及磋商环节。

2、电脑需提前准备好麦克风、音响，摄像头，提前检查保证能够正常使用。

3、操作系统至少win7以上，建议使用win10操作系统。

（二）首次响应文件提交的截止时间：2025年09月29日14时30分（北京时间），在截止时间后提交的首次响应文件为无效文件，将被拒收。

（三）首次响应文件提交时间、地点：

1.提交时间

首次响应文件提交截止时间：2025年09月29日14时30分（北京时间）前。

2.提交地点：

“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）-业务工作-用户登录，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。

（四）首次响应文件开启时间：2025年09月29日14时30分（北京时间）。

（五）首次响应文件开启地点：

“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）-业务工作-用户登录，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。

（六）供应商在首次响应文件提交的截止时间前，可以对所提交的首次响应文件进行补充、修改或者撤回。补充、修改的内容作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与首次响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

（七）不接受不按要求加盖公章（电子签章）的首次响应文件。电子签章相关要求见“苏采云”系统。

（八）首次响应文件解密：到达开启时间，“苏采云”系统自动提取所有响应文件，供应商按采购文件规定方式按时在线解密。本项目采购文件规定的供应商按时在线解密方式：开启时间后30分钟内，通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”）解密。

（九）采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载；供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过徐州政府采购网--业务工作--快速服务--下载专区，点击进入《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》，进行下载。

（十）相关说明: 供应商在“苏采云”系统中提交首次响应文件的时间即为数据电文（响应文件，下同）的发送时间和接收时间。

十四、响应文件的组成：

请按照以下要求（包括但不限于以下要求）制作：

（一）基本目录

1.《磋商报价表》（加盖电子签章，格式见《磋商文件》附件。政府采购客户端工具输入报价自动生成）；

2.《授权委托书》（如有授权，提供原件扫描件，格式见《磋商文件》附件）；

3.《承诺书》（加盖电子签章，格式见《磋商文件》附件）；

4.供应商认为需要提供的其他资料的扫描件（如有）。

（二）资格条件（1～7项必须提供，否则响应无效，请各供应商仔细阅读以下要求。）

1.具有独立承担民事责任的能力，提供投标人合法有效的法人的营业执照或事业法人证或其他组织应提供合法证明文件，（以上证明文件的原件扫描件,如供应商是联合体，则为各方）

2.财务状况报告至少提供（如供应商是联合体，则为各方）： 供应商的提交首次响应文件时间前6个月内任何1月（不含“首次响应文件提交的截止时间”当月）的资产负债表和利润表月报表；或供应商基本开户银行出具的有效的资信证明；或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的有效的担保函；或合法有效的经第三方机构审计的年度财务审计报告；（以上证明文件的原件扫描件）

3.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，至少提供（如供应商是联合体，则为各方）： 供应商的提交首次响应文件时间前6个月内任何1月（不含“首次响应文件提交的截止时间”当月）的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料扫描件；或依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相应其依法免税或不需要缴纳社会保障资金的证明文件扫描件；（以上证明文件的原件扫描件）

4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力证明材料。竞争性磋商文件中根据项目需求提供《具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明》；

5.供应商参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明(加盖公章，格式见《磋商文件》附件)及无不良信用记录查询结果（未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及“中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。（提供“信用中国”“重大税收违法案件信息公布栏”“中国政府采购”完整的查询结果截图加盖投标人公章)；（如供应商是联合体，则为各方）

6.本项目属于专门面向中小微企业的项目，供应商应为中小企业（含中型、小型、微型企业，下同），提供《中小企业声明函》（如供应商是联合体，则为各方）（加盖电子签章，填写完整。格式见《磋商文件》附件）。《中小企业声明函》查询渠道参考工业和信息化部发布的中小企业规模自测小程序。

7.本项目的特定资格要求：供应商具有国家测绘主管部门颁发的有效期内甲级测绘资质证书，且专业范围同时包含：工程测量、摄影测量与遥感。

8.如供应商为联合体的，则须提供联合协议。

注：中小微企业，应当同时符合以下条件：

中小企业需满足的条件具体以《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业﹝2011﹞300号）的规定为准。

供应商为残疾人福利性单位的，视同小微企业，提供《残疾人福利性单位声明函》（加盖电子签章，格式见附件》）。具体以《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定为准。

供应商为监狱企业的，视同小微企业，提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件扫描件。具体以《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定为准。

（三）符合条件（必须提供，否则响应无效）

1、《磋商报价表》（加盖电子签章，格式见《磋商文件》附件，必须提供，否则响应无效）；（磋商文件格式与客户端格式不同，以《磋商文件》附件为准，但首次报价必须相同）；

2、《分项价格表》（加盖电子签章，格式见《磋商文件》附件）；

3、《授权委托书》（加盖电子签章，格式见《磋商文件》附件）；

4、《承诺书》（加盖电子签章，格式见《磋商文件》附件）；

5、《偏离表》（加盖电子签章，格式见《磋商文件》附件）；

（四）综合评审评分项

1、技术部分（详见《磋商文件》附件1、《评分细则》）

- 技术方案

- 项目进度安排及保障措施

- 项目质量保障措施

- 重难点分析及应对方案

- 项目组织管理

- 安全保密措施

- 售后服务方案

- 商务部分（详见《磋商文件》附件1、《评分细则》）

- 综合实力

- 业绩

- 项目管理机构

（五）价格折扣文件格式：

1、企业报价折扣证明：无

本项目属于专门面向中小微企业采购的项目，评审时不再执行价格评审优惠政策。

（六）提交的首次响应文件的密封、签署、盖章要求：

1.密封（加密）要求：

供应商应当按照《磋商文件》和“苏采云”系统的要求编制并加密响应文件。本项目供应商须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）对其数据电文形式的响应文件加密。

2.签署要求：见《磋商文件》第九章附件中相关格式要求（特别提醒：竞争性磋商文件中如需“被授权代表签字或盖章”，供应商可打印成文档，签字或盖章后再扫描上传，最后再电子签章）。

3.盖章要求：见《磋商文件》第九章附件中相关格式要求。供应商须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）加盖电子签章。

（七）通过“苏采云”系统提交政府采购客户端工具导出加密的响应文件（后缀名为zip）。

说明：

1.供应商应当按照《磋商文件》的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。

2.签订合同前，成交供应商必须向采购人提交其响应文件中所有电子扫描件的原件，采购人核查（核对）无误后，签订合同。如成交供应商不能在采购人规定的时间内向采购人提供原件，将被采购人认定为具有《中华人民共和国政府采购法》第七十七条所规定的“提供虚假材料谋取中标、成交的”情形，并承担相应的法律责任。特别要求的除外。

3.本项目成交供应商在成交公告发布后，还需向代理机构提供与线上内容一致的纸质文件三份（正本1份、副本2份）。邮寄至徐州恩泽工程招标代理有限公司（地址：邳州市解放路78号（大唐街工商银行对面供销干校院内3楼），联系人：王曼，电话：0516-86888688）。投标文件正、副本均不退还中标人，若采购人索取中标人投标文件副本的，须在双方签订政府采购合同后，由采购代理机构提供给采购人。

第四章   磋商的相关说明

十五、评审程序

(一)磋商要求

1.被邀请参与磋商的供应商需按本竞争性磋商文件要求的截止时间、方式（地点）提交首次响应文件，同时派人通过“苏采云”系统在“开标大厅”等待磋商。

2. 供应商可通过携带CA数字证书，在首次响应文件开启时间后，使用CA数字证书在规定时间内解密各自响应文件。

3.供应商的授权代表或法定代表人须全程守候在“苏采云”系统开标大厅，并确保视频设备正常使用。

4.磋商顺序按照电子标书解密先后时间进行，解密时间相同的，不分先后顺序。

5.磋商方式：本次磋商采用“苏采云”系统中的视频会议，供应商自行选择任意地点参加远程磋商会议。请供应商在磋商前等候在开标大厅，随时接听磋商小组发出的磋商视频邀请。（所有邀请等待时间2分钟，2分钟内所邀请供应商无响应，视同放弃磋商的权利，由解密顺序下一家进行磋商，不再后补）。

6.未在规定时间内进行答疑澄清的，视同放弃澄清。

7.未在规定时间内进行报价的，视为响应无效。

8.被邀请参与磋商的供应商如未按上述磋商要求执行，视同放弃磋商的权利。

注：各投标供应商在未进行第二次报价前，请不要离开开标系统，随时接受磋商小组发起的二次报价，如果在规定的时间内没进行二次报价，系统会自动踢出该投标供应商，视为无效报价。因投标供应商未能及时在规定时间进行二次报价而引起的废标及损失，由供应商自行承担。

（二）评审程序

- 1、在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。

- 2、磋商小组在阅读完所有磋商供应商的响应文件后，集中与单一磋商供应商代表分别就技术参数等技术问题及价格和售后服务等内容进行磋商。

- 3、磋商后，磋商小组可以修改磋商文件，但修改的内容，要以书面形式通知所有参加磋商的供应商。

4、 磋商结束后，磋商小组应当要求所有参加磋商的供应商在规定时间内进行最后报价。供应商可按照磋商小组的要求在磋商现场（即“苏采云”系统开标大厅中）进行报价，首轮报价不公开，本项目二次报价为最终报价。

- 5、经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

- 6、磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐成交候选供应商，并编写评审报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照实施方案部分优劣顺序推荐。

- 7、磋商小组认为供应商的报价明显低于其他供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，磋商小组通过“苏采云”系统要求供应商作出必要的说明，必要时提交相关证明材料，并规定回复时间。供应商说明应当采用通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”,加盖电子签章）形式。供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其按响应无效处理。

- 根据《财政部关于印发<政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法>的通知》（财库〔2014〕214号）有关问题补充通知：采用竞争性磋商采购方式采购的政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有1家的，采购人（项目实施机构）或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动。

- 政府采购异常低价审查

- （一）评标过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：

- 1．投标报价低于采购项目预算50%的，即投标报价＜采购项目预算×50%；

- 2．投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价＜采购项目最高限价×45%；

- 3．评标委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

- （二）启动异常低价投标审查后，评标委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”,加盖电子签章）提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标价格作出解释，由评标委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。审查相关情况应当在评标报告中进行记录。

（三）对报价异常低且经评审委员会启动相关审查机制后仍中标或成交的供应商，采购人要重点关注其履约能力、履约承诺、实际履约情况等。如供应商在中标或成交后无正当理由拒不签订政府采购合同，采购人应将相关情况书面报送同级财政部门，由财政部门依法追究其法律责任；如供应商在签订政府采购合同后不严格履行合同，采购人应按照政府采购合同约定追究供应商违约责任，并将不良履约行为书面报送同级财政部门。

相关内容和要求见：《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》及《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）及铜财购[2025]12号文件。

- 特别说明：“苏采云”系统通过“江苏省政府采购一体化不见面开标大厅”提醒供应商。供应商自行查看，供应商因自身原因不及时查看导致没收到信息，“苏采云”系统不承担任何责任。

- 评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

- 相关内容和要求见：《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》及《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）。

- (三) 查询及使用供应商信用记录

1、由采购人查询信用信息。

2、查询渠道包括：

(1)“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）；

(2) 中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）；

(3)“信用江苏”网（http://credit.jiangsu.gov.cn/）；

(4)“信用中国(江苏徐州)”网（http://www.xuzhoucredit.gov.cn）。

3、截止时点（查询环节）：首次响应文件开启后资格审查结束前。

4、信用信息查询记录和证据留存的具体方式：

网页截屏打印，与其他采购文件一并保存。

- 信用信息的使用规则：

- 采购人对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动。

十六、评审方法和评审标准

1.评审方法：综合评分法

2.评审标准：详见《磋商文件》附件1.《评分细则》

十七、有下列情形之一的，其投标无效：

1、电子响应文件未按规定期限提交的；

2、电子响应文件未按磋商文件要求签章的；

3、供应商未在规定时间内解密电子响应文件的；

4、供应商的法定代表人授权代表，无法定代表人授权委托书的；

5、不具备磋商文件中规定的资格要求或未按磋商文件规定的要求提供资格、资信证明文件的；

6、被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的；

7、响应文件未按磋商文件规定的内容和要求填写的；没有在系统指定位置上传对应文件、材料的；

8、响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

9、不同供应商委托同一单位或者个人办理磋商事宜的；

10、项目磋商报价超过本项目（采购包）预算或最高限价的；

11、不同供应商的响应文件的目录序号、排版格式、文字风格等存在明显的相似性或一致性，特征显示由同一单位或者同一个人编制的；

12、不同供应商响应文件内容存在非正常一致、项目组成员出现同一人、响应文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的、投标报价呈规律性差异的；

13、不同供应商的委托代理人、项目负责人以及其他相关人员有在同一个单位缴纳社会保险、同一响应文件中单位名称落款与公章不是同一单位的；

14、项目（标段）投标总价超过本项目（标段）预算或最高限价的；

15、提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格证明文件等）；

16、响应文件含有采购人不能接受的附加条件的

17、磋商小组认定供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且供应商不能应磋商小组要求在合理的时间内提供书面说明（必要时磋商小组可要求供应商提交相关证明材料）证明其报价合理性的；

18、除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的；

19、响应文件内容不全或不实质性响应磋商文件的；

20、法律法规和磋商文件规定的其它无效情形。

十八、磋商过程中可能实质性变动的内容：在磋商过程中，磋商小组可以根据《磋商文件》和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。

第五章   确定成交供应商及合同签订等

十九、采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。在省级以上财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告成交结果，公告标的的基本概况为成交供应商的《磋商报价表》（最后报价）。

二十、采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起30内，按照《磋商文件》确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。

二十一、特别说明： 按照《政府采购法》及其实施条例以及相关规定，中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同的, 在一至三年内禁止参加政府采购活动，列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

二十二、供应商应对响应文件的合法性、真实性负责。签订合同前，成交供应商必须向采购人提交其响应文件中所有原件扫描件的原件，采购人核查（核对）无误后，签订合同。如成交供应商不能在采购人规定的时间内向采购人提供原件，将被采购人视为放弃中标（成交）资格。

第六章  磋商文件的澄清或者修改

二十三、《磋商文件》的澄清或者修改：

提交首次响应文件截止之日（即“首次响应文件提交的截止时间”）前，采购人或采购代理机构可以对已发出的《磋商文件》进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为《磋商文件》的组成部分。澄清或者修改的内容以所发布的本项目的“更正公告”的附件的形式通知所有获取《磋商文件》的供应商。发布本项目的“更正公告”后采购代理机构已尽通知义务。敬请各所有获取《磋商文件》的供应商关注本项目的“更正公告”及附件，否则，将自行承担相应的风险。

第七章   询问和质疑

二十四、询问和质疑：

1、根据采购代理机构与采购人签订的本采购项目的《委托代理协议》，供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问；供应商认为采购文件、采购过程、中标或成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑，由采购人或采购代理机构依法处理。

2、质疑和投诉按《政府采购质疑和投诉办法》执行。

3、供应商对同一采购程序环节的质疑应在质疑期内一次性提出。

4、接收质疑函的方式：供应商直接送交或供应商通过EMS邮寄。

联系人：王曼

联系电话：0516-86888688

地址：邳州市解放路78号（大唐街工商银行对面供销干校院内3楼）

5、供应商对评审过程、成交结果提出质疑的，采购人、采购代理机构可以组织原评审委员会协助答复质疑。

6、采购人和采购代理机构在收到供应商的书面质疑后7个工作日内予以答复，并告知本项目的有关供应商。

第八章   联系方式

1.采购人信息

单位名称：邳州市自然资源和规划局

单位地址：邳州市恒山北路西

联系人：袁涛

联系电话：0516-86263657

2.采购代理机构信息（如有）

单位名称：徐州恩泽工程招标代理有限公司

单位地址：邳州市解放路78号（大唐街工商银行对面供销干校院内）

联系人：王曼

联系电话：0516-86888688

第九章      其他要求及附件

二十五、成交供应商在领取成交通知书前，向采购代理机构缴纳代理服务费，收取标准按照《徐州市政府采购代理服务费行业指导价格》的文件标准执行；见附件。

二十六、本项目应执行的政府采购政策：

①本项目属于专门面向中小微企业采购的项目，供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位。

- ②本项目应当履行促进绿色低碳循环发展，执行国家相关绿色标准，推动环保、节能、节水、循环、低碳、再生、有机等绿色产品和相关绿色服务、绿色基础设施应用的要求。

- ③若项目要求提供履约担保的，成交供应商可以以履约保函(保险)形式代替提供履约保证金。供应商可登录江苏政府采购网“资料下载”栏目 (网址:www.ccgp-jiangsugovcn/jiangsu/zlxz)下载“政府采购电子履约保函(保险)操作手册”

- ④本项目若选用商品，其包装验收要求需达到《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、 《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》（财办库〔2020〕123号）中《商品包装政府采购需求标准（试行）》的标准。

- ⑤本项目若选用商品通过快递方式运送的，其快递包装需满足《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、 《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》（财办库〔2020〕123号）中《快递包装政府采购需求标准（试行）》的验收要求。

二十七、采购人确定的采购项目属性：服务。

二十八、附件：附后。

附件：

1、《评分细则》

2、《项目要求（采购需求）》

3、《磋商报价表》

4、《分项价格表》

5、《偏离表》

6、《合同主要内容和条款》

7、《承诺书》

8、《授权委托书》

9、《中小企业声明函》

10、《残疾人福利性单位声明函》

11、《供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明》

12、《具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明》

13、联合体协议书（如有）

14、联合体牵头人授权委托书（如有）

15、《招标代理服务费收费标准》

1、评分细则

| 评审内容 | 评审细则 |
| --- | --- |
| 价格分 （10分） | 以满足磋商文件要求的最低报价为评标基准价，得满分10分，其他投标报价得分=（评标基准价/其他投标报价）×10×100% 注意：评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 |
| 技术方案 （10分） | 根据投标人针对本项目制定技术方案，以及各项工作任务及其子项任务技术路线的科学性、合理性、统筹性等，由评委进行综合评分，本项最高得10分。 1）方案技术路线合理、科学性强、统筹性强的得10分； 2）方案技术路线较为合理、科学性较强、统筹性较强的得7分； 3）方案技术路线合理性、科学性一般、统筹性一般的得4分； 4）方案技术路线缺乏科学合理性，统筹性差的得1分； 5) 未体现的不得分。 |
| 项目进度安排 及保障措施 （5分） | 根据投标人针对本项目制定的工期计划等综合评分，本项最高得5分。 1）方案科学合理，保障措施切实可行的，得5分； 2）方案较科学合理，保障措施较可行的，得3分； 3）方案不甚科学合理，保障措施不甚可行的，得1分； 4）未体现的不得分。 |
| 项目质量 保障措施 （5分） | 根据投标人针对本项目制定的质量保证方案及措施综合评分，本项最高得分5分。 1）切实可行，具有完善的质量保证体系的，得5分； 2）较切实可行，质量保证体系较完善的，得3分； 3）不切实可行，质量保证体系不完善的，得1分； 4）未体现的不得分。 |
| 重难点分析 及应对方案 （5分） | 根据投标人提供的对可能存在的问题进行重点难点分析，提出解决方案或合理化建议，综合评分，本项最高得分5分。 1）整体分析和措施理解深入、逻辑清晰、重点难点定位准确，可执行性和可操作性强，满足项目需求得5分； 2）整体分析和措施理解不深入、逻辑不够清晰、重点难点定位一般，可执行性和可操作性较强，基本符合项目需求得3分； 3）整体分析和措施理解肤浅、逻辑混乱、重点难点定位不准确，可执行性和可操作性一般，不太符合项目需求得1分； 4）未体现的不得分。 |
| 项目组织管理 （5分） | 根据投标人针对项目的作业环境和作业区域特点制定的管理制度综合评分，本项最高得分5分。 1）人员配备齐全合理，分工明确，完全满足本项目实施的得5分； 2）人员配备较齐全合理，分工较明确，基本满足本项目实施的得3分； 3）人员配备不甚齐全合理，分工不甚明确，不能满足本项目实施的得1分； 4）未体现的不得分。 |
| 安全保密措施 （5分） | 根据投标人针对项目的安全保密制度、数据安全保密措施综合评分，本项最高得分5分。 1）投标人具有完备的安全保密制度、制定数据安全保密措施的，完全满足本项目实施的得5分； 2）投标人具有较完备的安全保密制度、制定数据安全保密措施的，基本满足本项目实施的得3分； 3）投标人不具有完备的安全保密制度、制定数据安全保密措施的，不能满足本项目实施的得1分； 4）未体现的不得分。 |
| 售后服务方案 （5分） | 根据投标人针对本项目制定售后服务方案的可操作性等综合评分，本项最高得5分。 1）方案科学合理，保障措施切实可行的，得5分； 2）方案较科学合理，保障措施较可行的，得3分； 3）方案不科学合理，保障措施不可行的或未体现内容的不得分。 |
| 综合实力 （16分） | 1.投标人具有有效期内质量管理体系认证证书、信息安全管理体系认证证书、信息技术服务管理体系认证证书、知识产权管理体系认证证书，有一个得0.5分，最多2分； 2.投标人具有与本项目相关的类似软件著作权证书，有一个得1分，最多得2分； 3.投标人具有民用无人驾驶航空器运营合格证的得3分； 4.投标人具有检验检测资质认定证书的得3分； 5.投标人具有安全生产许可证书的得3分； 6.投标人获得质量信得过单位荣誉称号的得3分； |
| 业绩 （4分） | - 投标人自2021年1月1日以来具有类似大比例尺地形图测绘项目业绩的，有一个得0.5分，本项最高得2分。 - 投标人自2021年1月1日以来具有类似实景三维建设项目业绩的，有一个得1分，本项最高得2分。 注:须提供中标通知书或合同原件扫描上传，分包转包业绩不计分。 |
| 项目管 理机构 （30分） | 1.项目负责人：同时具备测绘正高级工程师职称和注册测绘师证书的得4分，具备任一项的得2分，其余情况不得分。 2.技术负责人：同时具备测绘正高级工程师职称和注册测绘师证书的得4分，具备任一项的得2分，其余情况不得分。 3.质量负责人：同时具备测绘正高级工程师职称和注册测绘师证书的得4分；具备任一项的得2分；其余情况不得分。 4.项目组成员： 1）拟投入本项目的安全负责人同时具有正高级工程师职称和注册安全工程师证书的，得4分； 2）拟投入本项目的无人机驾驶员同时具有测绘高级工程师以上（含）职称、注册测绘师证书和中国民用航空局（CAAC）颁发的民用无人驾驶航空器操作员执照的，得4分； 3）拟投入本项目的其他人员具有测绘高级工程师以上（含）职称证书的，有1个得0.5分，最多得8分； 4）拟投入本项目的其他人员具有注册安全工程师证书的，有1个得1分，最多得2分； 注：以上项目负责人、技术负责人、质量负责人和项目组成员不可重复计算，以上须提供证书及投标人近3个月任意一月为其缴纳社保的证明，原件扫描上传，未按要求提供不得分。 |

- 说明：本项目采用综合评分法，保留两位小数。

2、项目要求（采购需求）

一、项目概况

1、项目名称：邳州市实景三维建设项目。

2、项目报价：本项目不接受超过150万人民币（采购项目预算金额）的报价（最终报价）。报价包括全部费用，采购人不再支付报价以外的任何费用。

3、合同履行期限：2025年12月31日前完成测绘项目的质量检查、成果汇交、数据库更新工作。

4、本项目（是/否）接受联合体投标：是（联合体单位不超过2家）。

二、项目工作内容

1、项目背景

为落实《数字中国建设整体布局规划》要求，推进实景三维中国、实景三维江苏建设，根据省自然资源厅《江苏省自然资源厅关于全面推进实景三维江苏建设的通知》（苏自然资发〔2023〕123号）要求，邳州市有序推进“实景三维邳州”建设工作，对照省厅实景三维邳州建设任务，拟开展邳州市实景三维建设项目。

同时为加强城市基础测绘工作，保障测绘成果的现势性，更好的满足城市建设和经济发展的需求，邳州市自然资源和规划局拟对辖区内1:1000大比例尺地形图测绘成果进行更新维护（面积约226.6平方千米）。

2工作内容

2.1 倾斜摄影数据采集与建模

对邳州市建成区范围内约48.8平方千米（前期已完成24.82平方千米）开展倾斜摄影，影像分辨率优于0.05m，完成倾斜三维Mesh模型数据生产。

2.2 基础地理实体建设

参考自然资源部和江苏省自然资源厅印发的基础地理实体生产相关技术标准，基于邳州市大比例尺地形图和相关参考数据，从地理实体分类、地理实体空间身份编码、二维图元编码、元数据等方面对基础地理实体数据进行设计，并对其进行数据分析、预处理、映射转换及转换后编辑处理、语义化构建、质量控制等数据治理工作。针对基础地理实体建设工作界范围(面积约73.62平方千米)，通过转换方法建设二维地理实体。

2.3 1：1000大比例尺地形图更新

对邳州市原有1:1000大比例尺地形图测绘成果进行更新（面积约226.6平方千米）。按照甲方提供的变化范围，充分利用各类测绘成果报告和有关资料，分析利用遥感影像比对等手段，采用全野外数据采集、无人机航测及符合要求的各类竣工资料数据整理、核实等方法实现全要素动态更新维护，保证地形图数据的现势性。完成邳州市 1:1000 比例尺覆盖范围内地形图 DLG 更新、入库工作。

三、技术标准

（1）GB/T 7930-2008，《1∶500 1∶1 000 1∶2 000 地形图航空摄影测量内业规范》；

（2）GB/T 7931-2008，《1∶500 1∶1 000 1∶2 000 地形图航空摄影测量外业规范》；

（3）GB/T 15967-2008，《1∶500 1∶1 000 1∶2 000 地形图航空摄影测量数字化测图规范》；

（4）GB/T 18316-2008，《数字测绘成果质量检查与验收》；

（5）GB/T 17278-2009，《数字地形图产品基本要求》；

（6）GB/T 18314-2009，《全球定位系统（GPS）测量规范》；

（7）GB/T 24356-2009，《测绘成果质量检查与验收》；

（8）GB/T 23236-2009，《数字航空摄影测量空中三角测量规范》；

（9）GB/T 27920.1-2011，《数字航空摄影规范 第 1 部分：框幅式数字航空摄影》；

（10）GB/T 27919-2011，《IMU/GPS 辅助航空摄影技术规范》；

（11）GB/T 20257.1-2017，《国家基本比例尺地图图式》第 1 部分；

（12）DB32/T 1223-2008，《GPS 高程测量规范》；

（13）CJJ/T 157—2010《城市三维建模技术规范》；

（14）CJJ/T 73-2019，《卫星定位城市测量技术规范》；

（15）CH/T 2009-2010，《全球定位系统实时动态测量（RTK）技术规范》；

（16）CH/T 3006-2011，《数字航空摄影测量控制测量规范》；

（17）CH/T 9008.1-2010，《基础地理信息数字成果 1:500  1:1000  1:2 000数字线划图》；

（18）CH/T 9008.2-2010，《基础地理信息数字成果 1:500  1:1000  1:2000数字高程模型》；

（19）CH/T 9008.3-2010，《基础地理信息数字成果 1:500  1:1000  1:2 000数字正射影像图》；

（20）CH/T 9015-2012《三维地理信息模型数据产品规范》；

（21）CH/T 9016-2012《三维地理信息模型生产规范》；

（22）CH/T 1004-2005《测绘技术设计规定》；

（23）CH/T 1001-2005《测绘技术总结编写规定》；

（24）CH/T 9024-2014《三维地理信息模型数据产品质量检查与验收》；

（25）《新型基础测绘与实景三维中国建设技术文件-1 名词解释》；

（26） 《新型基础测绘与实景三维中国建设技术文件-2 基础地理实体分类、粒度及精度基本要求》；

（27） 《新型基础测绘与实景三维中国建设技术文件-3 基础地理实体空间身份编码规则》；

（28）《新型基础测绘与实景三维中国建设技术文件-4 基础地理实体数据元数据》；

（29）《新型基础测绘与实景三维中国建设技术文件-5 基于1∶500 1∶1000 1∶2000基础地理信息要素数据转换生产基础地理实体数据技术规程》；

（30）《新型基础测绘与实景三维中国建设技术文件-6 基础地理实体数据采集生产技术规程》；

（31）《新型基础测绘与实景三维中国建设技术文件-7 基础地理实体语义化基本规定》；

（32）《实景三维中国建设实施方案（2023-2025年）》；

（33）《实景三维江苏建设实施方案（2023-2025年）》；

（34）《实景三维徐州建设实施方案（2023-2025年）》。

四、主要技术指标

4.1、测绘基准

平面坐标系统：采用2000国家大地坐标系（CGCS2000），高斯-克吕格投影,中央子午线为120°，3°分带。

高程系统：采用1985国家高程基准。

时间基准：公元纪年和北京时间。

4.2、成图比例尺

DLG比例尺：1:1000。

4.3、分幅及编号

原则上采用原分幅及图幅编号、图名。

4.4、数据格式

（1）1:1000 DLG数据文件为DWG格式；

（2）1:1000 DLG数据库文件格式为GDB格式。

4.5、基本精度指标

（1）地形图平面精度、地物点点位中误差与间距中误差要求见下表。

表1：地物点点位中误差与间距中误差要求

| 地区分类 | 平面位置中误差 （图上mm） | 邻近地物点间距中误差 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 建、构筑物 （图上mm） | 其他地物 （图上 mm） |
| 平地 | ±0.50 | ±0.40 | ±0.50 |

注：建筑物密集区及隐蔽地区在上述规定的基础上放宽0.5倍。

（2）像控点精度

平面控制点和平高控制点对邻近基础控制点的平面位置中误差不应超过地物点平面位置中误差的1/5。高程控制点和平高控制点对邻近基础控制点的高程中误差不应超过基本等高距的1/10。

（3）基本等高距

平地采用0.5米等高距。平坦地区等高线不超过2条时可不绘等高线。

（4）高程注记点精度

城市建筑区和基本等高距为0.5m的平坦地区，高程注记点相对于邻近高程控制点的高程中误差不应大于±0.15m。其他地区高程精度应以等高线插求点的高程中误差来衡量，等高线插求点相对于邻近高程控制点的高程中误差，平地不应大于基本等高距的 1/3。

（5）高程注记点密度

一般地区高程注记点图上每平方分米10～12个，居民地密集区及水稻田平坦地区每平方分米8～10个。 高程注记至0.01米。

4.6倾斜航空摄影要求

1、倾斜影像地面分辨率要求：影像地面分辨率优于0.05m。

2、航摄仪要求

①多镜头倾斜数码航摄仪；

②集成IMU/DGPS系统；

3、航摄种类：倾斜数码航空摄影

4、航摄重叠度要求

垂直影像重叠度：航向重叠度在高层建筑物密集区域一般应设计为70%～80%，其他地区航向重叠度一般不低于60%，最低不低于53%；旁向重叠度一般应设计为50%～80%，最低不低于30%。

倾斜影像重叠度：当满足垂直影像重叠度后，倾斜影像的航向和旁向重叠度可不再重新设计。

5、飞行质量

①倾斜摄影航线敷设航向覆盖、旁向覆盖超出摄区边界线不少于一个航高距离。

②同一航线上相邻像片的航高差一般不应大于30m，最大航高与最小航高之差不应大于50影像质m，实际航高与设计航高之差不应大于50m。

③在高差特别大的地区，可以插补航线。

6、影像质量

①为确保成图精度，应特别注重影像质量。

②影像清晰，反差适中，颜色饱和，色彩鲜明，色调一致。有较丰富的层次、能辨别与地面分辨率相适应。

7、补摄与重摄

①航摄过程中出现的细小地物影像，满足外业全要素精确调绘和室内判读的要求。的绝对漏洞、相对漏洞及其它严重缺陷必须及时补摄。

②漏洞补摄必须按原设计航迹进行。补摄航线的长度应满足用户区域网加密布点的要求。

③对于不影响内业加密选点和模型连接的相对漏洞及局部缺陷（如云、云影、斑痕等），可只在漏洞处补摄。补摄航线的长度应超出漏洞外一条基线。

④应采用同一焦距的数字航摄仪进行补摄。

4.7倾斜摄影三维实景模型生产

对地理要素的结构能够真实、完整、质量一致地表现，模型结构完整，位置准确；模型无遮挡处不应存在明显的变形、漏洞、扭曲、纹理拉花、悬浮物等问题。

4.8基础地理实体数据生产要求

依据国家技术文件-8 《基础地理实体分类与代码》、国家技术文件-9《基于1：500 1：1000 1：2000基础地理信息要素数据转换生产基础地理实体数据技术规程》、《江苏省基础地理实体数据库规范》以及《江苏省基础地理实体分类、粒度及精度基本要求》等文件，进行地理实体数据生产。

在地形图基础上进行原始存量入库数据至图元的转换，针对水系、道路、建（构）筑物、院落等要素进行几何增补，并对二维矢量图元进行属性梳理和语义化处理。

具体转换要求如下：

（1）点图元数据。当地形图要素数据几何图形为线时，取线的中点作为点图元数据；为面时，取面的几何中心或重心作为点图元数据，点图元数据必须落在面内；

（2）线图元数据。当地形图要素数据几何图形为线时，应结合基础地理实体的属性（如名称、类型等），综合确定线图元数据的长度等；对于基础地理信息要素数据存在的离散化问题，通过线续采、线合并、线切割等处理方式，确保线图元数据的连续性与完整性；为面时，通过同类别或跨类别面合并，再取面的中心线作为线图元数据；

（3）面图元数据。当地形图要素数据几何图形为线时，应结合基础地理实体的属性，利用辅助参考数据，以线构面，作为面图元数据；为面时，通过同类别或跨类别面合并、面分割等，获取面图元数据。

根据《江苏省基础地理实体数据库规范》配置图元和实体数据库。通过构建语义描述框架、语义与几何归一化处理、聚合层次关系建立等，实现实体与图元建立关联。根据《江苏省基础地理实体数据库规范》附录G构建实体间相互关系，对基础地理实体属性、实体关系进行规范化描述。最终导出“一图五表”成果并上交。

4.9其他技术要求

其他未尽技术要求宜见《实景三维江苏建设实施方案（2023-2025年）》、《实景三维徐州建设实施方案（2023-2025年）》。

5质量要求

本项目组织实施过程必须确保质量保障措施全面、具体、安全、合理、切实可行；作业单位要严格按照相关规范、标准和设计要求，执行过程质量控制，实行两级检查制度。

6项目提交成果要求

（1）外业航摄数据：真彩色像片数据、数字航摄仪技术参数、摄区完成情况图、摄区航线、像片结合图；

（2）像片控制点数据；

（3）空三成果数据；

（4）地理场景成果：倾斜摄影三维模型成果（OSGB瓦片集格式）；

（5）基础地理实体成果：GDB格式数据库；

（6）实景三维产品元数据1套（CSV格式，地理场景元数据符合《实景三维地理信息元数据规范》，基础地理实体元数据符合《新型基础测绘与实景三维中国建设技术文件-4 基础地理实体数据元数据》）；

（7）1：1000大比例尺地形图更新成果一套（CAD格式）；

（8）1：1000大比例尺地形图更新成果数据库一套（GDB格式）；

（9）元数据；

（10）项目技术设计书、技术总结等相关文档（电子、纸质各一套）；

（11）其他相关资料。

3、磋商报价表

（首次报价）

项 目 名 称：

项 目 编 号：

货币单位：人民币元

| 项目名称 | 报价（小写） | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 邳州市实景三维建设项目 |  |  |
| 报价（大写）： |  |  |

供应商承诺：本报价（总价）为供应商本企业提供的服务。

（政府采购客户端工具输入报价自动生成，加盖电子签章）

报价说明：

1、报价应包括磋商文件所确定的招标范围内所含的全部内容，以及为完成上述内容所需的全部费用。采购人不再支付报价以外的任何费用。

2、报价以总价为准，大小写不一致以大写为准。

3、报价与响应文件（首次）中《分项价格表》中的总价一致。

4、第二次报价不得高于第一次报价，如所有报价均超出采购人可接受的范围，采购人有权宣布磋商失败。

注：各投标供应商在未进行第二次报价前，请不要离开开标系统，随时接受磋商小组发起的二次报价，因投标供应商未能及时在规定时间进行二次报价而引起的废标及损失，由供应商自行承担。

供应商（电子签章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：   年  月  日

4、分项价格表

本次为首次报价

项目编号：

项目名称：

格式自拟

供应商（电子签章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：  年  月  日

注：1、如果按单价计算的结果与总价不一致，以总价为准。

2、如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应。

3、供应商对以上数据的真实性负责。

徐州恩泽工程招标代理有限公司有权将以上内容进行公示。

5、偏离表

项目名称：邳州市实景三维建设项目

项目编号：JSZC-320382-XZEZ-C2025-0008

| 序号 | 偏离内容 | 竞争性磋商文件（含竞争性磋商文件的澄清或者修改）的要求 | 首次响应文件中的内容 | （正/负/无）偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：供应商的首次响应文件中的内容与竞争性磋商文件（含竞争性磋商文件的澄清或者修改，下同）的要求不同时，逐条列在偏离表中，否则将认为供应商接受竞争性磋商文件的要求。

供应商（电子签章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：   年  月  日

- 6、拟签订的合同文本

（以采购人与成交供应商最终签订版本为准）

项目名称：

项目编号：

政

府

采

购

合

同

采  购  人：

成交供应商：

合同签订日期： 年 月 日

友情提醒：采购人与中标、成交供应商应当在中标、成交通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。

采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外

甲方（采购人）：邳州市自然资源和规划局

乙方（供应商）：

根据本项目的评标结果，并依照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》及其他等有关法律、行政法规的规定，同时在平等、公平、诚实和信用的原则下，经双方协商一致，订立本合同。合同未明确事宜应以磋商文件为准。

一、合同文件：

1.合同条款。

2.成交通知书。

3.更正补充文件。

4.磋商文件。

5.成交供应商响应文件。

6.其他。

上述所指合同文件应认为是互相补充和解释的，但是有模棱两可或互相矛盾之处，以其所列内容顺序为准。

二、合同内容及服务标准

详见采购需求。

三、合同金额

本合同金额为（大写）：_______________圆（_______________元）人民币。

注：本合同价包括与本项目相关的测绘调查费、调查数据建库费、售后服务费、所有的检查及检验费、税金、其他费用（包括各种人工费、交通费、机械及仪器使用费、管理、利润、税务费、必要的保险费用、必须的专用工具、辅助材料费）等一切与完成本项目相关的费用。

四、甲乙双方责任

（一）甲方责任

1、项目从招标到完成报告的全部资料及数据成果所有权和使用权均属于甲方。

2、根据合同要求支付项目合同款项。

（二）乙方责任

1、乙方不得以任何理由留存项目成果，否则承担由此产生的一切法律和经济责任。未经甲方同意，任何单位和个人不得转让和使用本项目成果。

2、资料档案及保密要求：

（1）乙方应当对每宗作业情况建立完整的电子档案，在合同正常终止后全部移交给甲方保管。

（2）乙方应当遵守相关保密法律、法规，确保甲方及清查信息的安全。

3、乙方须将技术（服务）成果送到指定地点，各项技术参数及成果必须满足甲方的要求。

4、服务时限要求：乙方应按时提交成果报告。

5、其他服务承诺： 在合同执行期间，如服务计划书中的承诺标准低于国家新颁布的技术标准及要求时，则乙方应该按照新颁布的标准执行。

6、乙方在合同生效后，服务质量达不到磋商文件要求，用户单位有权终止合同，由此产生的一切责任和后果由乙方承担。

五、技术资料

1、乙方应按磋商文件规定的时间向甲方提供有关技术资料。

2、没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的 人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

六、知识产权

乙方应保证提供服务过程中不会侵犯任何第三方的知识产权。

七、履约保证金：无

八、转包或分包

1、本合同范围的服务，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

2、乙方不得将本合同范围的服务全部或部分分包给他人供应；

3、如有分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

九、成果提交

按磋商文件的采购需求要求。

十、质量验收标准：本项目组织实施过程必须确保质量保障措施全面、具体、安全、合理、切实可行；作业单位要严格按照相关规范、标准和设计要求，执行过程质量控制，实行两级检查制度,保证汇交成果通过上级检查合格。

十一、服务时间

2025年12月31日前完成测绘项目的质量检查、成果汇交、数据库更新工作。

十二、合同价款及款项支付

本合同总价为：￥        元，大写：          。

十三、付款方式

项目签订后1个月内，支付合同总额30%，项目验收合格后支付合同总额的70%。

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

- 预期成果

（1）外业航摄数据：真彩色像片数据、数字航摄仪技术参数、摄区完成情况图、摄区航线、像片结合图；

（2）像片控制点数据；

（3）空三成果数据；

（4）地理场景成果：倾斜摄影三维模型成果（OSGB瓦片集格式）；

（5）基础地理实体成果：GDB格式数据库；

（6）实景三维产品元数据1套（CSV格式，地理场景元数据符合《实景三维地理信息元数据规范》，基础地理实体元数据符合《新型基础测绘与实景三维中国建设技术文件-4 基础地理实体数据元数据》）；

（7）1：1000大比例尺地形图更新成果一套（CAD格式）；

（8）1：1000大比例尺地形图更新成果数据库一套（GDB格式）；

（9）元数据；

（10）项目技术设计书、技术总结等相关文档（电子、纸质各一套）；

（11）其他相关资料。

十五、违约责任

1．甲方无正当理由拒收接受服务的，甲方向乙方偿付合同款项百分之五作为违约金。

2.甲方无故逾期验收和办理款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

3.乙方未能如期提供服务的，每日向甲方支付合同款项的千分之六作为违约金。乙方超过约定日期10个工作日仍不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因未能如期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

十六、不可抗力事件处理

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长， 其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续 120 天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十七、解决争议的方法

1、如双方在履行合同时发生纠纷，应协商解决；协商不成时，可提请政府采购管理部门调解；调解不成的通过以下方式解决（两种解决方式只能择其一）：

（1）提交          仲裁委员会仲裁。

（2）依法向原告所在地人民法院起诉。

十八、 合同生效及其它

1、合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2、本合同一式  伍  份，具有同等法律效力，甲乙双方各执  贰  份；招标代理机构  壹  份。

甲方：（盖章）                     乙方：（盖章）

地址：                             地址：

法定（授权）代表人：               法定（授权）代表人：

电话：                             电话：

邮政编码：                         邮政编码：

开户银行：                         开户银行：

帐号：                             帐号：

年   月   日                       年   月   日

7、承诺书

致邳州市自然资源和规划局：

根据贵方《磋商文件》[项目编号：JSZC-320382-XZEZ-C2025-0008 ]要求，本供应商正式提交以下首次响应文件。

（1）承诺书；

（2）磋商报价表；

（3）分项价格表；

（4）偏离表；

（5）磋商文件要求提供的其他响应文件。

我单位符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，符合本项目供应商资格要求。

我单位按照磋商文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。

供应商兹宣布同意如下:

1.完全承担根据《磋商文件》规定完成合同的责任和义务（如有偏离，将全部填写在偏离表中）。

2.保证所提供的响应文件及所有材料的真实、合法、有效，并对其负责。

3.已详细审核竞争性磋商文件（含竞争性磋商文件的澄清或者修改），本供应商完全理解并同意放弃对这方面不明及误解的权利。

4.所供货物保证符合国家有关产品质量、性能和安全标准，无权利瑕疵。

5.报价有效期为30个工作日。

6.同意向贵方提供贵方可能要求的与本次磋商采购有关的任何证据或资料。

7.完全理解贵方不一定要接受最低的报价或收到的任何报价。

8.供应商同意在领取成交通知书时，按照磋商文件的有关规定支付招标代理服务费。

9.采购人或采购代理机构有权将我单位本项目的《磋商报价表》予以公示，公示的方式由采购人或采购代理机构确定。

10.采购人有权对供应商的响应文件的真实性进行核实，如供应商不能在采购人规定的时间内向采购人提供有效的证明文件，将被采购人认定为具有《中华人民共和国政府采购法》第七十七条所规定的“提供虚假材料谋取中标、成交的”情形，并承担相应的法律责任。

供应商（电子签章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：   年   月  日

- 8、授权委托书

委托人（全称）：

地址：

法定代表人（负责人）：

统一社会信用代码：

受托人：           先生（女士）

身份证号：

兹委托（    ）全权代表我企业（公司）参与邳州市实景三维建设项目[项目编号：JSZC-320382-XZEZ-C2025-0008 ]的磋商活动及签订合同。（    ）以我企业（公司）名义所为的行为及签署的文件，我企业（公司）均予以认可。有关法律责任均由我企业（公司）承担。（    ）无转委托权。委托期限自  年  月  日  起至  年  月  日    止。

特此授权委托。

委托人（电子签章）：

法定代表人（负责人）（签字或盖章）：

受托人（签字或盖章）：

联系方式：

日  期： 年   月   日

（受托人身份证复印件附后)

- 9、中小企业声明函

项目名称：邳州市实景三维建设项目

项目编号：JSZC-320382-XZEZ-C2025-0008

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加         （单位名称）的         （项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（服务业）；承接企业为（企业名称），从业人员（  ）人，营业收入为（  ）万元，资产总额为（  ）万元，属于        （¨中型企业、¨小型企业、¨微型企业），请勾选！；

2.（标的名称），属于（服务业）；承接企业为（企业名称），从业人员（  ）人，营业收入为（  ）万元，资产总额为（  ）万元，属于        （¨中型企业、¨小型企业、¨微型企业），请勾选！；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商（电子签章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期： 年 月  日

注：本项目采购项目属性为：              业。注：若本项目采购的服务属于不能明确所属行业，请填写技术服务业。

备注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

“中小企业声明函” 查询渠道用微信搜索“中小企业规模类型自测小程序”。

10、残疾人福利性单位声明函

（注：如供应商不属于残疾人福利性单位，不需提供此声明函）

项目名称：邳州市实景三维建设项目

项目编号：JSZC-320382-XZEZ-C2025-0008

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合/不符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加邳州市实景三维建设项目[项目编号：JSZC-320382-XZEZ-C2025-0008]采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商（电子签章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

注：具体以《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定为准。

如供应商不属于残疾人福利性单位，不需提供此声明函。

说明：

中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构有权随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

- 11、供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的

书面声明

我单位在参加邳州市实景三维建设项目[项目编号：JSZC-320382-XZEZ-C2025-0008 ]政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。重大违法记录是指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

我单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商（电子签章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期： 年 月  日

- 12、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

项目名称：邳州市实景三维建设项目

项目编号：JSZC-320382-XZEZ-C2025-0008

格式自拟

特此声明

供应商对上述声明的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商（电子公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期： 年 月  日

13、联合体协议书（如有）

（所有成员单位名称）自愿组成（联合体名称）联合体，共同参加（项目名称）投标。 现就联合体投标事宜订立如下协议。

- （某成员单位名称）为（联合体名称）牵头人。

- 联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目响应文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

- 联合体将严格按照磋商文件的各项要求，递交响应文件，履行合同，并对外承担连带责任。

- 联合体各成员单位内部的职责分工如下：         。

- 本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

- 本协议书一式  份，联合体成员和招标人各执一份。

注：本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人签字的授权委托书。

牵头人名称：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

成员名称：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

年  月  日

14、联合体牵头人授权委托书（如有）

本授权书声明：           （联合体成员单位的法人代表姓名）系  （联合体成员单位名称）法定代表人，现代表本公司授权        （联合体牵头人单位名称）代表联合体各成员参加        （项目名称）项目       （项目编号为）的投标活动。

(联合体牵头人单位名称)被授权代表       （联合体成员单位名称）承担责任和接受指示。在本次投标、中标后合同实施中（包括支付），所签署的一切文件和处理的一切有关事宜，联合体成员单位均予以承认。

按合同条件联合体成员单位与联合体牵头人就本次投标、中标后的合同实施承担连带责任。

联合体牵头人名称：（公章）

联合体牵头人法人代表签字：（签字）

联合体成员名称：（公章）

联合体成员法人代表签字：（签字）

年 月 日

15、代理服务收费标准

| 中标金额 | 费率 |
| --- | --- |
| 最低收费金额（每个委托项目） | 5000元 |
| 50万元以下（含50万元） | 1.6% |
| 50-400万元（含400万元） | 1.5% |
| 400-1000万元（含1000万元） | 1.1% |
| 1000-5000万元（含5000万元） | 0.8% |
| 5000-1亿元（含1亿元） | 0.25% |
| 1-10亿元（含10亿元） | 0.05% |
| 10-50亿元（含50亿元） | 0.01% |
| 50亿元以上 | 0.005% |

说明：

1.按上表计算的收费为代理服务全过程的收费金额。各社会代理机构不再收取采购文件制作售卖费用。

2.代理服务费按差额定率累进法计算。

3.代理服务费基准金额（按差额定率累进法计算的）=中标金额（按差额定率累进法计算的） * 费率（%）

4.代理服务费应收取金额=代理服务费基准金额（按差额定率累进法计算的）的合计数。

5.定点类等无金额或事先不能计算出价格总额的项目，按中标（成交）金额100万元计算服务费。

6.有分包（分标段）的按一个项目计算。

7.账户信息：

收款人：徐州恩泽工程招标代理有限公司

开户银行：中国工商银行邳州支行

账    号：1106026009210206913

8.中标供应商应在中标通知书发出前一次性缴纳代理服务费。