竞争性磋商文件

项目名称：宿迁市数据局“苏在线”建设项目

项目编号：JSZC-321300-JZCG-C2025-0072

| 采 购 人： | 宿迁市数据局 宿迁市楚润数据集团有限公司 |
| --- | --- |
| 采购代理机构： | 宿迁市公共资源交易中心 |

2025 年9月 19 日

目    录

第一章  磋商邀请	3

第二章  供应商须知	6

第三章  评审方法与评审标准	20

第四章  采购需求	23

第五章  合同文本	46

第六章  响应文件格式	48

# 第一章  磋商邀请

受宿迁市数据局、宿迁市楚润数据集团有限公司的委托，宿迁市公共资源交易中心就宿迁市数据局“苏在线”建设项目(JSZC-321300-JZCG-C2025-0072)进行竞争性磋商采购，欢迎符合条件的供应商参加磋商。

项目概况

宿迁市数据局“苏在线”建设项目的潜在供应商可在“江苏政府采购网”、“宿迁市政府采购网”自行免费获取磋商文件，并于2025年9月30日09点30分（北京时间）前递交响应文件。

## 一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-321300-JZCG-C2025-0072

2.项目名称：宿迁市数据局“苏在线”建设项目

3.预算金额：180万元

4.本项目设定最高限价，最高限价为：176.4万元

5.采购需求（简介）：该项目服务内容主要包括数据直达宿迁专区门户，国家、省上级数据目录展示、资源申请对接、异议数据处理、应用创新等技术服务。同时，提供市电子证照系统国产化适配改造、证照传输加密改造、证照应用实时监测等技术服务，提升全市电子证照的安全监测能力。具体详见采购需求部分。

6.合同履行期限：自合同签订之日起三年（工期：合同签订后，在接到甲方通知的60天内应完成系统上线工作，并进入试运行3个月；运维服务期：自确认合格之日起31个月。）

7.本项目 不接受 联合体磋商。

## 二、申请人的资格要求

（一）通用资格要求

1.具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的6项条件（按要求提供磋商响应函）。

2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，不存在被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录情形（无需提供证明材料）。

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为专门面向中小企业采购的项目（按要求提供中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函或监狱企业证明文件）。

（二）本项目的特定资格要求：无。

## 三、获取磋商文件

1.时间：自磋商文件公告发布之日起5个工作日。

2.方式：供应商应在磋商文件提供的时间内，通过“苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/），使用CA锁登录系统后，找到本项目获取磋商文件（后缀名为“.kedt”）。

3.本项目共分一个采购包。供应商参与多个采购包磋商的，应按采购包分别获取磋商文件。供应商未按要求获取磋商文件的，后果自负（其响应文件不予接受）。

## 四、提交响应文件截止时间、磋商时间及地点

1. 提交响应文件截止时间、磋商时间：2025年 9 月 30 日09点30分（北京时间）。

2. 地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

## 五、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

## 六、其他补充事宜

1. 磋商公告发布媒体：江苏政府采购网、宿迁市政府采购网等。

2.“CA”数字证书办理：“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的意源CA。省内各地区办理的“苏采云”系统下的意源CA全省通用。宿迁地区CA数字证书办理联系方式：18762803891。

3.宿迁地区“苏采云”系统技术支持客服电话：0527-84225125、0519-86722806。

4.质疑渠道：供应商登录“苏采云”系统“项目质疑申请”模块向采购人提出，质疑处理联系方式详见“采购人信息”；财政部门投诉受理电话：0527-84363063。

## 七、本次磋商联系方式

1.采购人信息

名 称：宿迁市数据局、宿迁市楚润数据集团有限公司

地 址： 宿迁市宿城区洪泽湖路889号便民方舟2号楼

联系人：  王业鹏、李明

联系方式： 0527-84396337、 0527-80522808

2.采购代理机构信息

名  称：宿迁市公共资源交易中心

地　址：宿迁市宿城区洪泽湖路889号便民方舟2号楼

联系人：严函

联系方式： 0527-84396035

# 第二章  供应商须知

## 供应商须知前附表：

| 序号 | 内容 | 说明及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目类别 | 本项目属性按以下第 2 种确定： 1.货物采购；2.服务采购；3.工程采购。 |
| 2 | 响应有效期 | 60日（从提交响应文件截止之日起算） |
| 3 | 响应文件份数 | 提交加密电子响应文件1份。 |
| 4 | 进口产品 | 按以下第 2种方式确定： 1.接受进口产品。应当符合《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号）《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）等相关规定； 2. 不接受进口产品。 |
| 5 | 评审方法 | 综合评分法。具体细则详见磋商文件评审方法和评审标准部分。 |
| 6 | 确定成交人 | 按以下第 2 种方式确定成交人： 1.采购人按照规定在磋商小组推荐的中标候选人中确定成交人；2.采购人授权磋商小组直接确定成交人； |
| 7 | 分包要求 | 本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包按以下第 2种方式确定： 1.允许分包，允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包，分包具体内容、金额或比例：无 2.不允许分包。 |
| 8 | 代理费用收取方式及标准 | 本项目不收取代理费。 |
| 9 | 其他 | 无 |

## 一、总 则

1、采购方式

本次采购采取竞争性磋商方式。

2、合格的供应商

2.1合格的供应商必须符合磋商文件第一章《磋商邀请》第二条及供应商须知前附表相关规定，且具备完成本项目的能力，成交后不允许转包。

2.2满足本文件实质性要求的规定。

3、适用法律

本次磋商及由磋商产生的合同受中华人民共和国的相关法律、法规制约和保护。

4、费用

供应商应自行承担所有参加磋商活动有关的费用。

## 二、竞争性磋商文件

5、磋商文件构成

5.1磋商文件由以下部分组成：

第一章：磋商邀请；

第二章：供应商须知；

第三章：评审方法与评审标准；

第四章：采购需求；

第五章：合同文本；

第六章：响应文件格式。

请仔细检查磋商文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。

5.2供应商应认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按磋商文件要求和规定编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对磋商文件作出实质性响应，否则风险由供应商自行承担。

6、政府采购政策

本项目落实的政府采购政策对应序号为  6.1

6.1中小企业政策

本项目按以下第（1）种政策确定本项目落实的中小企业政策：

（1）本项目专门面向中小企业（含监狱与戒毒企业、残疾人福利企业）采购。

（2）对符合规定情形的小微企业报价给予15%扣除，用扣除后的价格参加评审。

在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

注：①参加磋商的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定，出具《中小企业声明函》，中小企业划型依据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）。

②参加磋商的监狱企业，视同小型、微型企业。监狱企业应当按照《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（响应文件中上传加盖出具单位公章的电子件）。

③参加磋商的残疾人福利性单位，视同小型、微型企业。残疾人福利性单位应当按照《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，提供《残疾人福利性单位声明函》。

④大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予5%（工程项目为2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。（是否接受联合体以“项目基本情况”相关内容为准，是否允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包以“供应商须知前附表”、“采购需求”相关内容为准。）

⑤联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受15%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6.2节能产品、环境标志产品

拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

6.2.1拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则其投标文件作无效标处理。

6.2.2拟采购的产品属于优先采购的节能环保品目清单范围的，对提供有效节能产品或环境标志产品认证证书的供应商加分。

6.3政府采购需求标准

6.3.1商品包装、快递包装政府采购需求标准（试行）

按照财政部印发的《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》要求执行，本项目商品包装和快递包装的具体需求详见第四章采购需求。

6.3.2绿色数据中心政府采购需求标准（试行）

按照财政部 生态环境部 工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知）要求执行，本项目绿色数据中心的具体需求详见第四章采购需求。

6.3.3绿色建材政府采购需求标准

按照财政部 住房和城乡建设部 工业和信息化部关于印发《关于扩大政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策实施范围的通知》要求执行，本项目绿色建材的具体需求详见第四章采购需求。

6.4采购产品中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应当提供符合国家和江苏省相关VOCs含量限制标准的产品。采购产品中涉及通用类货物、家具的，供应商应当优先使用低挥发性原辅材料，采购人将使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等纳入政府采购合同条款的，供应商必须严格执行。

7、磋商文件的澄清或修改

7.1提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者磋商小组可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构应在提交首次响应文件截止时间至少5日前，以书面形式通知所有获取磋

商文件的供应商；不足5日的，采购人、采购代理机构应顺延提交首次响应文件截止时间。

7.2磋商文件的澄清或者修改将在原公告媒体上发布更正公告，澄清、修改文件均作为磋商文件的组成部分，并对供应商具有约束力。

7.3供应商应及时登录“苏采云”系统获取澄清答疑文件（修改后磋商文件），如供应商未能及时下载澄清和修改后的磋商文件，造成的相关责任由供应商承担。

## 三、响应文件的编制

8、响应文件的编制要求

8.1供应商应仔细阅读“磋商文件”的所有内容，保证所提供的全部资料的真实性、完整性及有效性，以使其响应对“磋商文件”作出实质性响应。

8.2响应文件要求加盖电子签章之处，应按要求加盖供应商数字证书的电子签章。其他需要盖章但未明确要求电子签章的，供应商可按要求盖公章后上传材料电子件或直接盖电子签章。

8.3本项目通过“苏采云”系统进行电子磋商，供应商使用政府采购客户端工具制作并通过“苏采云”系统提交响应文件，如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”“宿迁市政府采购网”发布的磋商文件不一致的，以“江苏政府采购网”“宿迁市政府采购网”发布的磋商文件为准。

9、响应文件构成

9.1响应文件包括资格证明文件、实质性要求响应及偏离表、分项报价表、响应及偏离表、磋商申请函、其他证明文件等部分。响应文件构成资料为非中文时应提供中文译版。

9.2磋商文件要求提供证书证件等原件电子件的，供应商提供的电子件应是对证书证件等原件通过扫描、拍照等方式进行数字化的可被“苏采云”系统识别的数字文件，否则磋商小组可以视其未提供。无论何种原因，即使供应商磋商时携带了证书证明资料的原件，但电子响应文件中未包含相关资料电子件的，磋商小组可以视同其未提供。

10、响应文件的报价

10.1分次报价，供应商响应文件中的报价作为第一次报价，不公开；以最后报价作为价格分计算。

10.2报价注意事项：报价一律以人民币计算，以元为单位标注，最多保留至小数点后两位，磋商文件有规定的按磋商文件执行。

11、磋商保证金

本项目不收取磋商保证金。

12、响应有效期

12.1在供应商须知前附表规定的响应有效期内，响应有效期从提交响应文件的截止之日起算。响应有效期比规定短的将被视为未实质性响应磋商文件。

12.2在特殊情况下，采购代理机构于原磋商有效期满之前，可向供应商提出延长磋商有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝采购代理机构的这一要求而放弃磋商，同意延长磋商有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。受磋商有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

## 四、响应文件的提交

13、响应文件的提交

13.1供应商应在磋商文件规定的响应截止时间前提交响应文件。供应商应将电子响应文件上传至“苏采云”系统对应的采购包中。除磋商文件另有规定外，供应商所提交的响应文件不予退还。

13.2响应文件的修改或撤回：在响应截止时间前，供应商可以撤回或重新提交响应文件。响应文件以最终完成上传的为准。

13.3采购人、采购代理机构可以通过修改磋商文件酌情延长响应文件接收截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制约的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

14、响应文件被拒绝接收的情形

在磋商文件规定的响应截止时间后上传的响应文件。

## 五、磋商程序及最后报价

15、磋商会议

15.1采购代理机构按磋商文件规定的时间、地点组织磋商。供应商应当按照《操作手册》规定，在“苏采云”系统规定的时间内对磋商响应文件进行解密。

15.2供应商用于解密的CA证书应为该响应文件生成加密、上传的同一把CA证书。供应商应登录“苏采云”系统进入“开标大厅”，在系统约定时间内使用CA证书解密，未在成功解密的，视为其放弃磋商。

15.3供应商在磋商全过程中应保持通讯畅通，及时登录“苏采云”系统查阅、答复相关信息。

16、磋商小组

磋商小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。磋商小组负责具体评审事务，按客观、公正、审慎的原则独立履行相关职责。

17、磋商程序

17.1资格审查

由磋商小组依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备参加磋商的资格。

信用信息查询：磋商小组查询供应商的信用信息，以确定供应商是否具备磋商资格。查询结果留存并归档。

17.2符合性审查

17.2.1依据磋商文件的规定，由磋商小组从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

17.2.2在详细评审之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了磋商文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与磋商文件要求的条款、条件和规格相符，没有重大偏离。所谓重大偏离是指与磋商文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与磋商文件不一致，纠正这些偏离将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争产生不公正的影响。重大偏离由磋商小组按照少数服从多数的原则认定。

17.3未通过资格审查或符合性审查的供应商，磋商小组将在“苏采云”系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，磋商小组将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

17.4磋商小组认定响应文件的响应性，仅根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。对于未实质性响应的响应文件，供应商不能通过修正或撤销不符之处，而使其成为实质性响应。

17.5相同品牌产品响应

提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下响应的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得成交供应商推荐资格；评审得分相同的，报价最低的同品牌供应商获得成交供应商推荐资格；评审得分且报价相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为成交候选人。

17.6磋商

17.6.1对于通过资格审查和符合性审查的供应商，磋商小组将集中与单一供应商分别进行磋商。磋商小组通过“苏采云”系统向供应商发布“磋商函”，供应商应当按照要求在“苏采云”系统提交“磋商响应函”并加盖CA电子公章。

17.6.2在磋商过程中，磋商小组可能根据磋商文件和磋商情况实质性变动的内容有：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将在“苏采云”系统中通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在“苏采云”系统中重新提交响应文件，并加盖CA电子公章。

17.7有关问题的澄清

对磋商文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，磋商小组通过“苏采云”系统向供应商发出“澄清要求函”，要求供应商作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正应当采用书面形式且不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。供应商的澄清、说明或者更正应加盖电子公章，或者由法定代表人或其授权的代表签章（或签字）。澄清、说明或者更正的内容作为响应文件的补充部分。

17.8最后报价

17.8.1磋商结束后，磋商小组将在“苏采云”系统向所有实质性响应的供应商发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，并要求在规定时间内提交最后报价。在提交最后报价之前，供应商可以根据情况退出磋商，并在“苏采云”系统中提交“退出磋商函”并加盖CA电子公章。因供应商原因导致未提交最后报价或供应商退出磋商的，磋商小组应将其作为无效标处理。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

17.8.2最后报价在“苏采云”系统内进行，供应商应使用内含电子印章（企业公章、法定代表人或授权代表签章）的CA证书在平台设定的时限内进行最后报价。报价所需的计算机设备和网络由供应商自行准备。除因系统故障导致所有供应商均不能报价情形外，本项目不接受纸质的报价文件。

17.8.3供应商在首次响应文件中的报价为首次报价。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。最后报价时如磋商小组未要求分项报价的，供应商各分项报价按首次报价（总价）与最后报价（总价）比例进行同比调整。

17.8.4磋商报价表中大、小写应一致，如出现不一致情况的，以大写为准。磋商报价表内容与分项报价表内容应一致。如出现不一致情况，以磋商报价表内容为准，修正分项报价表。

17.8.5项目评审中，不得去掉最后报价中的最高报价和最低报价。

17.8.6符合《政府采购竞争性磋商采购方式理暂行办法》第三条第一款第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库[2015]124号）规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

17.9异常低价响应审查

17.9.1评审过程中出现下列情形之一的，磋商小组应当启动异常低价响应审查程序：

（1）最后报价低于采购项目预算50%的，即最后报价＜采购项目预算×50%；

（2）最后报价低于采购项目最高限价45%的，即最后报价＜采购项目最高限价×45%；

（3）磋商小组认定的供应商最后报价过低（含明显低于其他通过符合性审查供应商的最后报价）、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

17.9.2启动异常低价响应审查后，磋商小组应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明材料及相关证明材料，对最后价格作出解释，由磋商小组结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其最后报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理。审查相关情况应当在评标报告中进行记录。

17.10推荐成交候选供应商

磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。符合本磋商文件17.8.6情形的，可以推荐2名成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

## 六、无效响应、采购活动终止、恶意串通及取消成交候选资格情形

18、无效响应情形

18.1供应商同一采购包提交两个以上（含两个）不同的响应文件或者最后报价的。

18.2供应商不符合磋商文件规定资格要求的或响应文件未按规定提交资质证件的。

18.3供应商的报价超过了采购预算或最高限价的。

18.4响应文件未通过符合性审查的。

18.5响应文件出现重大偏离，不符合磋商文件中规定的实质性要求的（★部分为实质性要求）。

18.6响应文件未按照磋商文件要求加盖CA电子公章的。

18.7磋商小组启动异常低价响应审查后，供应商不提供书面说明、证明材料，或者磋商小组认为供应商提供的书面说明、证明材料不能证明其最后报价合理性的。

18.8响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。

18.9供应商有本磋商文件规定的恶意串通情形的。

18.10法律、法规规定的其它情况。

19、采购活动终止情形

19.1因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

19.2符合专业条件的供应商或者对磋商文件作实质响应的供应商不足3家的（符合17.8.6情形除外）。

19.3出现影响采购公正的违法、违规行为的。

19.4因重大变故，采购任务取消的。

19.5磋商小组认定磋商文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

19.6在苏采云系统规定时间内成功解密电子响应文件的供应商不足3家的。

20、恶意串通情形

20.1供应商直接或间接从采购人或采购代理机构处获得其他供应商的相关情况并修改其响应文件；

20.2供应商接受采购人或采购代理机构授意撤换、修改响应文件；

20.3供应商之间协商报价、技术方案等响应文件实质性内容；

20.4属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参与政府采购活动的；

20.5供应商之间事先约定由某一特定供应商成交；

20.6供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交；

20.7供应商与采购人或采购代理机构之间、供应商相互之间为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

21、取消成交（候选）供应商资格条款

21.1提供虚假材料谋取成交的；

21.2采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

21.3与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

21.4向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

21.5未在规定时间内与采购人签订采购合同的；

21.6法律、法规规定的其它情况。

## 七、成交及合同签订

22、确定成交供应商

22.1采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。

22.2在成交供应商确定后2个工作日内，采购人或采购代理机构将在财政部门指定信息媒体上发布成交结果，成交公告的公告期限为1个工作日。

22.3采购人确定正被列为失信被执行人的供应商为成交人的，成交结果无效。

23、成交通知书

23.1在公告成交结果的同时，采购代理机构向成交供应商发出成交通知书。成交供应商使用CA数字证书登录“苏采云”系统及时下载成交通知书。

23.2成交通知书发出后，采购人改变成交结果的或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

24、签订和公告合同

24.1采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起15日内，按照磋商文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。竞争性磋商文件、成交供应商的响应文件以及磋商过程中有关澄清文件均作为合同附件。

24.2成交供应商拒绝签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

24.3采购人在自合同签订之日起2个工作日内，将合同在指定的媒体上公告。

25、履约保证金

按照以下第（1）方式确定履约保证金收取方式。

（1）本项目不收取履约保证金。

（2）本项目收取履约保证金。

25.1履约保证金提交形式

履约保证金应在采购合同签订前提交，除银行电汇、网上银行、数字人民币外，供应商还可选用银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险等多种形式向采购人缴纳。

25.2履约保证金提交金额

按采购合同总价的 / %提交。

支持和鼓励成交供应商使用江苏政府采购电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金，成交供应商如使用江苏政府采购电子履约保函（保险）的，可按采购合同总价的 / % （履约保证金原提交金额的6折）提交。办理流程、偿付等内容见江苏政府采购网“保险保函”模块。履约保函开具期限须覆盖至1年运维期结束，履约保函未生效或未提交采购人备案的，本采购合同不生效。成交供应商须将电子保函电子版发送至采购人招标办项目负责人处备案。

25.3履约保证金退还方式

以银行电汇、网上银行、数字人民币形式缴纳履约保证金的，退回至成交供应商存款账户或数字人民币账户；以保函、担保、保险等形式缴纳履约保证金的，在保函、担保、保险约定的保证期限届满之日起自行失效。

25.4履约保证金退还条件

具有验收合格相关证明材料。

25.5履约保证金退还时间

采购人收到成交供应商退付申请后5个工作日内退还。

25.6履约保证金不予退还情形

除不可抗力外，成交供应商不履行与采购人订立的采购合同的，履约保证金不予退还，给采购人造成的损失超过履约保证金数额的，还应对超过部分予以赔偿。

25.7逾期退还履约保证金违约责任

采购人逾期退还履约保证金的，除应退还履约保证金外，还应按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20％后的利率支付超期资金占用费，但因成交供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

26、线上融资

成交供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

27、合同履行

27.1政府采购合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。

27.2政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

## 八、质疑与投诉

28、质疑

28.1供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，通过 CA 数字证书登录“苏采云”系统，从“项目质疑申请”模块向采购人提出质疑。质疑联系部门、联系电话、通讯地址详见采购公告。

28.2供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对本项目采购文件提出质疑的，为获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

（2）对本项目采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对本项目中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

28.3 质疑供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，方可对该文件提出质疑。供应商在法定质疑期内应一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

28.4供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函的必备内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）获取采购文件的时间；

（4）具体、明确的质疑事项和质疑事项相关的请求；

（5）事实依据；

（6）必要的法律依据；

（7）提出质疑的日期；

（8）供应商为自然人的，由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并盖公章。

（9）供应商委托代理人进行质疑的，代理人同时应当提交供应商签署的授权委托书。授权委托书载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，授权委托书应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，授权委托书应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并盖单位公章。

28.5采购人、采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但质疑答复的内容不涉及商业秘密。

29、投诉

质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级财政部门提起投诉。

# 第三章  评审方法与评审标准

一、资格审查

资格审查人员按照下列指标对各供应商的资格进行审查，未通过审查的为无效标，不参与评审。

| 资格审查因素 | 审查标准 |
| --- | --- |
| 磋商响应函 | 符合磋商文件要求 |
| 信用信息 | 符合磋商文件要求 |
| 中小企业或残疾人福利性单位声明函，或监狱企业证明文件 | 符合磋商文件要求 |

二、符合性审查

磋商小组对符合资格的供应商的响应文件进行符合性审查，未通过审查的为无效标，不再参与评审。

| 符合性审查因素 | 审查标准 |
| --- | --- |
| 法人授权书 | 符合磋商文件要求 |
| 其他 | 符合磋商文件要求 |

三、评审方法

采用综合评分法，按响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

综合评分保留至小数点后两位。

磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐成交候选供应商，并编写评审报告

四、评审标准

| 评审因素 | 分数 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 磋商报价 | 10.00分 | 采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商报价得分＝（磋商基准价/供应商最后磋商报价）*10。 |
| 技术参数响应 | 30.00分 | 针对采购文件“第四章 采购需求”中的“四、项目需求内容-（一）“苏在线”数据直达系统服务”所列内容进行评分，所投产品技术参数完全满足或优于采购文件技术参数要求的得 30分。“▲”为重点参数要求，每有一项（一个句号的完整内容为一“项”，共8项）不满足的扣2分；其余每有一项（一个句号的完整内容为一“项”，“▲”项除外，共28项）负偏离扣0.5分，扣完为止。 注：供应商针对本项评标内容在响应文件《技术响应偏离表》中逐条列出响应及偏离情况，采购需求中要求提供证明材料的，以证明材料为准，若《技术响应偏离表》与提供证明材料的内容不一致，以证明材料为准；采购需求中未要求提供证明材料的，以《技术响应偏离表》为准，《技术响应偏离表》中未列出的对应项按负偏离进行扣分处理。 |
| 电子证照系统服务方案 | 5.00分 | 针对采购文件“第四章 采购需求”中“四、项目需求内容-（二）电子证照系统服务-A部分”，提供电子证照系统服务方案。优于采购需求的得5分；满足采购需求的得3分；其他情况不得分。 |
| 电子证照系统国产化操作系统适配及数据迁移服务方案 | 5.00分 | 针对采购文件“第四章 采购需求”中“四、项目需求内容-（三）电子证照系统国产化操作系统适配及数据迁移服务”，提供电子证照系统国产化操作系统适配及数据迁移服务方案。优于采购需求的得5分；满足采购需求的得3分；其他情况不得分。 |
| 演示 | 10.00分 | ### 供应商根据“第四章 采购需求”中的“四、项目需求内容-（二）电子证照系统服务-B部分”要求提供软件系统功能演示视音频（PPT 等静态图片方式演示不得分），演示时间原则上不超过15分钟。供应商应将演示视频上传在响应文件组成——“视频演示”中，单个视频压缩包大小不得超过50M，数量不限，所有视频压缩包的总量不得超过300M，压缩包文件格式为zip格式，未按要求操作无法上传的，责任由供应商自负。未按要求上传的对应项不得分。 - 目录管理系统服务 - 展示证照目录的完整信息，包括但不限于基本信息、照面信息项、照面模板、事项关系，开通区域、发证情况、用证情况、业务办件单内容。全部满足得2分。 - 目录发布管理的业务流程，包括照面多组别管理、照面模板可视化配置、事项发证关系管理、事项用证管理、事项-证照关系模型建立。全部满足得2分。 - 质量管理和数据治理服务 - 支持以电子证照目录为单位配置数据质检规则和OFD/PDF版式文件质检规则，支持对质检规则优先级及权重等进行调整，完成质检规则配置后，发布电子证照目录质检规则。全部满足得2分。 - 支持查看证照目录的质检结果，包括以证照目录为单位查看质检结果数和质检通过数，并可指定质检报告模板生成及查看质检报告，并可支持下载质检报告及质检问题数据清单。全部满足得2分。 - 安全监管服务 （1）支持监控规则配置功能，支持自定义监控对象范围、时间段、阈值、触发自动处理、告警文本及告警频率等核心指标，体现系统的智能监管、实时预警与自动化处置能力。全部满足得1分。 （2）呈现系统触发的告警信息，异常告警批量处理与单条处置流程。全部满足得1分。 |
| 企业业绩 | 3.00分 | 供应商自2022年1月1日以来（以合同签订时间为准），具有类似项目业绩的，每有一个得1分，最高得3分。 注：提供合同电子件（主要内容清晰可见，含合同服务内容、合同金额、合同盖章页等）。 |
| 企业证书 | 6.00分 | 供应商具有有效期内的质量管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、环境管理体系认证证书，每有一个得2分，最高得6分。 注：响应文件中提供上述相关证书电子件和在国家市场监督管理总局全国认证认可信息公共服务平台查询认证有效的页面截图，未提供的不得分。 |
| 项目组人员 | 12.00分 | 1、供应商拟派项目负责人具有信息系统项目管理师或网络工程师证书的，每有一个得2分，最高得4分； 2、供应商拟派技术负责人具有系统架构设计师或系统分析师证书的，每有一个得2分，最高得4分； 3、除项目负责人和技术负责人外，供应商拟派项目组其他成员具有软件设计师或信息安全工程师证书的，每有一人得2分，最高得4分。 注：1.提供相关证书电子件和2025年6月（含）以来任意一个月供应商为其缴纳的社会保险证明电子件，证明以社保主管部门出具的为准，否则不得分；2.项目组其他成员同一人具有多个证书或不同人具有同一证书的，不重复计分。 |
| 项目实施方案 | 5.00分 | 针对采购文件“第四章 采购需求”中“七、项目实施要求”，提供项目实施方案。优于采购需求的得5分；满足采购需求的得3分；其他情况不得分。 |
| 售后运维服务方案 | 5.00分 | 针对采购文件“第四章 采购需求”中“八、售后运维服务要求”，提供售后运维服务方案。优于采购需求的得5分；满足采购需求的得3分；其他情况不得分。 |
| 培训方案 | 5.00分 | 针对采购文件“第四章 采购需求”中“九、培训要求”，提供培训方案。优于采购需求的得5分；满足采购需求的得3分；其他情况不得分。 |
| ## 系统安全和保密要求方案 | 4.00分 | 针对采购文件“第四章 采购需求”中“十、系统安全和保密要求”，提供系统安全和保密要求方案。优于采购需求的得4分；满足采购需求的得2.5分；其他情况不得分。 |

- 第四章  采购需求

采购标的清单

| 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- |
| “苏在线”建设项目 | 软件和信息技术服务业 |

- 一、项目背景

2022年，国务院办公厅既印发《全国一体化政务大数据体系建设指南的通知》（国办函〔2022〕102号）搭建数据体系框架，又通过《关于加快推进电子证照扩大应用领域和全国互通互认的意见》（国办发〔2022〕3号）要求电子证照“应归尽归”并强化安全技术应用，同年11月还开展数据直达基层试点；2024年国家政策聚焦“高效办成一件事”，国务院先后印发指导意见与实施方案（国发〔2024〕3号、国办函〔2024〕33号），将数据直达与服务效能挂钩；江苏同步落地部署，省数据局2024年5月发文（苏数发〔2024〕11号）要求各设区市建“苏在线”市级系统、实现三级互通，2025年4月更通过《江苏省优化营商环境行动方案（2025版）》（苏政办发〔2025〕20号）明确150项政务服务“免证办”目标，为宿迁系统优化划定路径。

但随着办事过程不断细化，现有系统已经不能满足建设单位、服务部门日益增加的业务需求，为方便群众和企业办事，减少纸质材料提交和办事环节，降低企业和群众的办事成本，保障相关改革政策落到实处，并借鉴其他地市先进经验，结合各单位意见和业务需求，现对宿迁市电子证照系统进行优化服务。

- 二、建设目标及内容

聚焦数据共享赋能基层，优化数据共享流程，提供“苏在线”数据直达系统服务，推动政务数据向基层使用部门共享，围绕数据源管理服务、数据目录服务、数据资源服务、数据供需对接服务、共享、订阅、数据异议处理服务以及应用创新推广服务和组织机构查询服务各环节流程优化、数据交互和系统对接服务，提高数据共享精准化、便捷化水平，为基层减负增能、创新政府管理和服务方式提供技术支撑。

通过优化电子证照目录管理服务、发证管理服务、用证管理服务、统计报表服务等子功能服务；增加电子证照任务调度系统，直观了解数据抓取、数据上报、数据汇聚、统计计算等任务执行情况，并对任务进行规则管理；增加电子证照质量管理和数据治理服务，建立全链条的质量监控机制，完善对账、异议管理等服务，保障数据准确合规，切实提高电子证照工作成效；实施电子证照加密接口改造服务，落实IP白名单安全机制；提供国产化操作系统适配及数据迁移服务，数据迁移至政务云平台中；增加电子印章管理服务，实现印章配置、过期印章提醒等服务；增加电子证照安全监管服务，从多方面加强对电子证照全生命周期的监管服务，规避系统的安全风险。

- 项目需求清单

| 模块名称 | 一级模块功能 | 二级功能模块 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、“苏在线”数据直达系统服务 | 1.数据直达专区门户 | 门户栏目体系建设服务 |  |
|  |  | 首页功能模块设计服务 |  |
|  |  | 跨平台对接服务 |  |
|  | 2.组织机构服务 | 组织机构查询服务 |  |
|  | 3.“苏在线”数据目录服务 | 本级行政主管单位审核服务 |  |
|  |  | 政务数据目录查询服务 |  |
|  | 4.“苏在线”数据资源服务 | 政务数据资源查询服务 |  |
|  | 5.资源申请服务 | 申请上报服务 |  |
|  |  | 审核上报服务 |  |
|  |  | 申请审核管理服务 |  |
|  |  | 订阅任务管理服务 |  |
|  | 6.供需对接服务 | 本级行政主管单位审核服务 |  |
|  |  | 需求发起服务 |  |
|  |  | 需求审核服务 |  |
|  |  | 关联资源服务 |  |
|  |  | 上报管理服务 |  |
|  | - 7.数据异议服务 | 异议上报服务 |  |
|  |  | 异议发起服务 |  |
|  |  | 核查反馈服务 |  |
|  | - 8.创新应用服务 | 本级行政主管单位审核服务 |  |
|  |  | 应用案例查询服务 |  |
|  | - 9.数据统计服务 | 数据统计服务 |  |
| 二、电子证照系统服务 | 1.目录管理系统服务 | / |  |
|  | 2.发证管理服务 | / |  |
|  | 3.用证管理系统服务 | / |  |
|  | 4.统计报表系统服务 | / |  |
|  | 5.任务调度系统服务 | / |  |
|  | 6.质量管理和数据治理服务 | / |  |
|  | 7.安全监管服务 | / |  |
|  | 8.电子证照系统加密接口改造服务 | / |  |
| 三、电子证照系统国产化操作系统适配及数据迁移服务 | 1.环境搭建与测试服务 | / |  |
|  | 2.应用适配与优化服务 | / |  |
|  | - 3.数据迁移与省级对接服务 | / |  |
|  | 4.迁移失败应对策略服务 | / |  |

- 项目需求内容

- （一）“苏在线”数据直达系统服务

| 序号 | 一级模块功能 | 二级模块功能 | 技术参数内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数据直达专区门户 | 门户栏目体系建设服务 | 1.提供包含首页、组织机构、“苏在线”数据目录、“苏在线”数据资源、资源申请服务、供需对接服务、数据异议服务、创新应用服务、数据统计服务九大核心栏目的完整门户体系搭建服务；各栏目需保持与宿迁市公共数据平台门户一致的页面风格，包括色彩搭配、字体样式、布局结构等视觉元素的统一。 2.提供的组织机构栏目需与上级组织机构查询接口对接，支持按统一社会信用代码检索。 ▲3.提供“苏在线”数据目录栏目需实现本级审核、上报、多条件查询功能的入口集成服务，确保栏目功能与业务流程一一对应（需提供功能界面截图电子件）。 |
|  |  | 首页功能模块设计服务 | 4.总量统计展示服务：实时展示组织机构数量、文件资源数量、数据目录总量、应用案例数等关键指标，采用数字栏位直观呈现，数据更新频率不低于每小时1次。 5.最新数据展示服务：按时间倒序展示最近10条新增的政务数据资源和更新的目录信息，每条记录可直接点击查看发布时间、所属单位、核心内容摘要等要素。 6.热门内容展示服务：基于用户访问日志分析，动态展示近30天内访问量排名前10的政务数据资源及高频应用场景，支持用户一键跳转至对应资源页面，每条信息包含来源访问量等信息。 |
|  |  | 跨平台对接服务 | 需建立与省市公共数据平台的双向对接服务： ▲7.数据对接服务：采用RESTfulAPI接口规范实现数据交互，支持查询国家直达目录数据和资源数据，支持JSON格式数据传输，确保数据字段映射准确（需提供功能界面截图电子件）。 ▲8.权限对接服务：通过统一身份认证平台实现用户权限跨平台映射，基层用户凭单点登录凭证可访问经授权的省市两级数据资源（需提供功能界面截图电子件）。 |
| 2 | 组织机构服务 | 组织机构查询服务 | 9.需对接上级组织机构相关查询接口，获取组织机构信息，为地方组织机构核验调整提供参考。 10.应支持按照统一社会信用代码进行查询。 |
| 3 | “苏在线”数据目录服务 | 本级行政主管单位审核服务 | 11.提供所有下级单位上报目录的审核服务，审核通过的目录，由单独上报模块进行展示及自动上报。 12.应支持根据目录名称及所属单位进行查询，可批量选中目录后设置审核通过。 |
|  |  | 政务数据目录查询服务 | 13.对接上级政务数据目录查询接口，实现目录全量展示服务。 14.支持按照目录名称、组织机构编码、行政区划编码、应用场景、提供渠道、所属领域查询服务。 |
| 4 | “苏在线”数据资源服务 | 政务数据资源查询服务 | 15.需对接上级政务数据目录查询接口，实现目录全量展示服务。 16.需支持按照目录名称、组织机构编码、行政区划编码、应用场景、提供渠道、所属领域查询服务。 |
| 5 | 资源申请服务 | 申请上报服务 | 17.展示当前平台发起的上级数据资源申请信息，对接上级平台，将申请信息进行上报，支持单个、批量上报、以及自动上报配置，上报内容需本级行政主管单位审核通过的申请。 |
|  |  | 审核上报服务 | 18、需对接上级共享审核相关接口，实现上级平台下发本地区被申请相关信息进行审核及审核结果上报、接口授权服务。 |
|  |  | 申请审核管理服务 | 19.支持本级行政主管单位审核服务，应提供本级行政主管单位对上报申请内容的审核，只有审核通过的才会进入上报的队列中。 ▲20.支持申请管理服务，本级平台、下级平台对上级平台的申请统一进行展示服务，对应提出申请的部门管理员可进行修改和撤销，对申请审核通过的记录，可发起订阅，支持按照资源名称、审核状态、申请单位检索服（需提供功能界面截图电子件）。 21.支持审核管理服务，需要本平台数据提供方进行审核的申请记录，由各部门管理员进行审核反馈。 |
|  |  | 订阅任务管理服务 | ▲22.支持库表订阅管理服务，应提供给各部门管理员对库表资源订阅任务的管理（启停控制和更新），通过资源申请库表的可发起订阅任务，订阅任务支持启停和更新服务（需提供功能界面截图电子件）。 23.支持接口订阅管理服务，应提供给各部门管理员对已申请通过的接口资源，进行撤销权限服务。 24.支持文件订阅管理服务，应提供给各部门管理员对已申请通过的文件资源进行查看和下载文件的功能，支持全量下载服务。 |
| 6 | 供需对接服务 | 本级行政主管单位审核服务 | 25.应提供本级行政主管单位对汇总的本级、下级供需申请信息进行统一把控审核，审核通过的，由上报模块进行上报给上级平台。 |
|  |  | 需求发起服务 | 26.应提供给各部门管理员对上级平台单位发起供需申请，支持修改和查看详情服务。 27.支持新增需求、修改需求、删除需求、查看详情服务。 |
|  |  | 需求审核服务 | ▲28.对数据直达中，需要本级平台内部门进行审核的供需需求进行展示，应支持各部门提供给各部门管理员对待审核的供需申请进行审核反馈服务（需提供功能界面截图电子件）。 |
|  |  | 关联资源服务 | 29.对数据直达中，待审核并审核通过的供需对接申请，进行展示。 |
|  |  | 上报管理服务 | 30.需对接上级平台供需填报接口，审核进度查询接口，将本级平台及下级平台上报的供需申请信息统一汇总上报给上级平台，支持单条上报、批量上报和定时自动上报服务。 |
| 7 | 数据异议服务 | 异议上报服务 | ▲31.需对接上级平台4种不同类型异议的填报接口，将本级平台及下级平台上报数据异议信息统一汇总上报给上级平台，支持单条上报、批量上报和定时自动上报服务（需提供功能界面截图电子件）。 |
|  |  | 异议发起服务 | 32.给各部门管理员对上级平台发起数据异议，按规范分为4种不同类型异议服务。 |
|  |  | 核查反馈服务 | 33.给各部门管理员对待本部门核查反馈的数据异议进行结果反馈服务。 |
| 8 | 创新应用服务 | 本级行政主管单位审核服务 | 34.本级行政主管单位对汇总的本级、下级应用案例进行统一把控审核，审核通过的，由上报模块进行上报给上级平台。 |
|  |  | 应用案例查询服务 | 35.需对接上级平台应用案例查询接口、详情接口，实现在本级平台展示应用案例信息服务。 |
| 9 | 数据统计服务 | 数据统计服务 | ▲36.支持按照不同上报情况进行统计展示，以柱状图、饼图形式展示数据统计情况，可包括全部数据统计、数据异议提交情况、上报详情、资源申请、供需申请，其中上报详情需包括数据类别、上报时间、上报结果、所属单位，可点击查看详细信息服务（需提供功能界面截图电子件）。 |

- （二）电子证照系统服务

本服务需实现一平台制发电子证照、电子材料，并提供统一的融合共享接口服务。

- A部分

- 1、目录管理系统服务

提供电子证照目录的编目、审核发布服务，可对电子证照数据项、照面进行精确的配置服务，符合业务要求高度接近实物证照样式，并基于业务部门权责事项，提供发用证关系管理服务，为依职能使用电子证照服务建立业务基础，实现电子材料与电子证照一同管理服务。要求做好电子印章管理服务，实现印章配置、过期印章提醒等服务。

- 2、发证管理服务

提供发证开通管理功能服务，支持发证部门提出发证申请，管理部门对开通的申请进行审核，规范化发证管理流程。针对个性化发证需求，提供证照套打、证照打印、证照号码自动生成、证照归档水印样式管理服务。

- 3、用证管理系统服务

提供用证启用管理功能服务，支持用证部门提出事项用证申请，管理部门对启用的申请进行审核，规范化用证管理流程。针对个性化用证需求，提供授权用证、委托用证、证照纠错功能服务。

- 4、统计报表系统服务

面向各级用户提供多种维度的统计表报，全面展示电子证照的建设、管理、应用情况服务，并能够根据需求，灵活调整报表服务，如：电子证照目录发布总量、电子证照发证总量、权责事项用证总量等。

- 5、任务调度系统服务

提供智能化任务调度服务，要求具有抓取数据任务，数据上报任务、数据汇聚任务，统计计算任务、服务降级任务等，以及对任务进行规则管理服务，如：设置任务阻塞处理策略、定时运行时间、马上执行调度等。

- 6、质量管理和数据治理服务

建立准确可信的电子证照质量管理中心服务，要求在电子证照制发过程中进行质量管理服务，校验数据的准确、规范和完整性，提前过滤不合规证照，及时纠出错发证照和问题证照。提供咨询、投诉等服务响应机制服务，及时处理异议证照。定期开展电子证照数据治理服务，针对电子证照的准确性、有效性等进行质检并形成质检报告，及时进行整改。

- 7、安全监管服务

直观及时掌握电子证照运营效能情况，并且从多方面加强对业务行为的监督，规避系统的安全风险服务。要求具有业务监管、权限监管、系统监管、大屏云图、异常分析、分级预警、智能处理等功能服务。

- 8、电子证照系统加密接口改造服务

江苏省大数据管理中心《关于加强省电子证照库系统接口服务安全管理工作的函》（苏大数据办〔2024〕19号），要求实施电子证照加密接口改造服务，落实IP白名单安全机制。

- （1）电子证照密钥生成

a.按照业务申请创建对应访问系统的公钥；

b.按照加密申请创建并返回私钥；

c.根据返回的私钥对证照共享接口返回的加密结果进行解密。

- （2）电子证照用证接口加密

a.给业务系统分配账号时创建公钥、私钥，支持上传公钥、私钥证书信息

b.所有的电子证照用证接口（指：电子证照检索接口、电子证照获取接口、电子证照下载接口）的出参、入参均使用国密算法进行加密、解密。

- （3）电子证照检索接口

a.返回信息加/解密；

b.构造调用省证照接口所需参数类，用来接收本次改造新增参数；

c.使用省证照系统公钥进行参数加密、私钥进行参数签名；

d.对省接口返回值进行解密并重新封装返回值内容后，再加密,输出返回值。

- （4）电子证照获取接口

a.返回信息加/解密；

b.使用省证照系统公钥进行参数加密、私钥进行参数签名；

c.对省接口返回值进行解密并重新封装返回值内容后，再加密,输出返回值。

- （5）电子证照下载接口

a.返回信息加/解密；

b.使用省证照系统公钥进行参数加密、私钥进行参数签名；

c.对省接口返回值进行解密并重新封装返回值内容后，再加密,输出返回值。

- （6）市级证照图片下载接口参数

a.返回信息加/解密；

b.使用省证照系统公钥进行参数加密、私钥进行参数签名；

c.对省接口返回值进行解密并重新封装返回值内容后，再加密,输出返回值。

- （7）市级证照文件下载接口参数

a.返回信息加/解密；

b.使用省证照系统公钥进行参数加密、私钥进行参数签名；

c.对省接口返回值进行解密并重新封装返回值内容后，再加密,输出返回值。

- （8）接口日志增加访问系统加密日志

记录访问系统的IP、系统的名称、访问时间、请求主体、接口地址、入参信息、出参信息。

- （9）接口日志增加记录调用参数

- 在调用证照用证接口时，记录调用参数，且提供用证日志查询功能，用证日志包括调用事项、事项编码、调用证照（持有人名称、持有人身份证件号码、证照名称、证照编码）、调用结果等

B部分

- 1、目录管理系统服务

（1）展示证照目录的完整信息，包括但不限于基本信息、照面信息项、照面模板、事项关系，开通区域、发证情况、用证情况、业务办件单等内容。

（2）目录发布管理的业务流程，包括照面多组别管理、照面模板可视化配置、事项发证关系管理、事项用证管理、事项-证照关系模型建立。

- 2、质量管理和数据治理服务

（1）支持电子证照目录质检规则制定及发布，支持以电子证照目录为单位配置数据质检规则和OFD/PDF版式文件质检规则，并支持对质检规则优先级及权重等进行调整，完成质检规则配置后，发布电子证照目录质检规则。

（2）支持查看各证照目录的质检结果，包括以证照目录为单位查看质检结果数和质检通过数，并可指定质检报告模板生成及查看质检报告，并可支持下载质检报告及质检问题数据清单。

- 3、安全监管服务

（1）支持监控规则配置功能，支持自定义监控对象范围、时间段、阈值、触发自动处理、告警文本及告警频率等核心指标，体现系统的智能监管、实时预警与自动化处置能力。

（2）呈现系统触发的告警信息，异常告警批量处理与单条处置流程。

- （三）电子证照系统国产化操作系统适配及数据迁移服务

完成电子证照系统国产操作系统适配和替代工作以及数据迁移相关工作。

建设过程中，进行系统调研与评估，制定现有电子证照系统中的数据迁移方案，为确保平稳过渡，制定工作计划，包括：

- 1、环境搭建与测试服务

在政务云平台上适配国产操作系统环境，模拟生产环境进行多轮测试，验证系统兼容性、稳定性及性能表现。

- 2、应用适配与优化服务

针对电子证照系统的特定需求，对应用程序进行深度适配服务，包括修改系统调用、优化数据库连接、中间件软件的适配验证、调整配置参数等，确保应用在新环境下能够高效运行。

- 3、数据迁移与省级对接服务

采用安全、高效的数据迁移方案，将现有数据从原系统迁移至政务云平台上的国产操作系统环境中，并实现与省电子证照系统有效对接。迁移完成后，进行严格的数据一致性验证，确保数据完整无损，省市通道畅通。

迁移工作包括系统依赖的中间件、应用系统的微服务、应用系统、转换工具迁移部署；接口服务依赖的中间件、微服务、转换工具迁移部署；数据库包括结构化库、文件库的迁移；ESB数据同步服务的迁移等。

表1原电子证照服务器部署情况（以实际为准）

部署内容

配置中心、文件微服务、基础微服务、门户微服务、ucap、目录系统、综合系统、运维系统、mongo-stream-master

zookeeper、转换微服务、license-api服务

ESB数据同步服务、mysql

elasticsearch、转换微服务

zookeeper、kafka、license-api服务

zookeeper、kafka、配置中心、文件微服务、基础微服务、门户微服务、mongodb数据库定时备份服务

mongodb-27017

mongodb-27017，mongodb-27018

mongodb-27017,mongodb-37017

mongodb-27017

表2原电子证照服务器资源使用情况（以实际为准）

| 硬盘存储 | 已使用 | 系统盘（GB） | 迁移工作内容描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 200GB | 94GB | 40 | 迁移工作包括系统依赖的中间件、应用系统的微服务、应用系统、转换工具迁移部署；接口服务依赖的中间件、微服务、转换工具迁移部署；数据库包括结构化库、文件库的迁移；ESB数据同步服务的迁移。 |
| 200GB | 127GB | 40 |  |
| 500GB | 329GB | 40 |  |
| 500GB | 300GB | 40 |  |
| 200GB | 8.3GB | 20 |  |
| 200GB | 78GB | 20 |  |
| 20TB | 3.4TB | 20 |  |
| 20TB | 2.4TB | 20 |  |
| 20TB | 15TB | 20 |  |
| 20TB | 18TB | 20 |  |

- 4、迁移失败应对策略服务

（1）数据迁移失败预案服务

a.数据备份服务：在数据迁移前，对原系统数据进行全面备份，确保数据可恢复。备份数据存储在安全可靠的地点，并定期进行备份验证。

b.数据迁移策略服务：选择合适的迁移策略，针对不同场景，制定相应的数据迁移方案，确保数据迁移过程的顺利进行。

c.应急预案流程服务：数据迁移前，进行系统测试，确保数据迁移过程不会对业务造成影响；数据迁移过程中，密切关注迁移进度，及时发现并解决问题；数据迁移完成后，进行数据校验，确保数据完整性和一致性。

如发现数据迁移过程中存在问题，立即启动应急预案，采取措施恢复数据。

d.应急预案措施：

数据丢失：根据备份数据，恢复丢失的数据。

数据损坏：对损坏的数据进行修复，确保数据完整性。

迁移失败：重新启动数据迁移过程，或采取其他措施恢复迁移服务。

业务中断：根据业务需求，调整数据迁移时间或采用其他方式保证业务连续性服务。

（2）回滚操作

a.确定回滚点：明确需要回滚到的具体状态或时间点。

b.执行回滚命令：根据所使用数据库管理工具，执行相应的回滚命令。例如，在数据库系统中，可以使用SQL命令或特定的数据库管理工具来执行回滚操作服务。

c.验证回滚结果：回滚操作完成后，验证数据库是否已成功恢复到之前的状态。这包括检查数据一致性、业务功能是否正常等服务。

d.记录回滚操作：将回滚操作的过程和结果记录在案，以便后续分析和审计服务。

- 五、服务期限及付款方式

1、服务期限：自合同签订之日起三年（工期：合同签订后，在接到甲方通知的60天内应完成系统上线工作，并进入试运行3个月；运维服务期：自确认合格之日起31个月。）

- 2、付款方式：

预付款:合同签订且采购单位在收到供应商发票后10个工作日内，支付合同总额的10%作为预付款；

进度款：项目完成系统上线且3个月试运行结束，经采购人确认合格后，在收到供应商发票后10个工作日内，支付合同总额的20%；服务满一年（以采购人确认合格时间为起始时间），经年度考核评价并确认后，在收到供应商发票后10个工作日内，支付合同总额的20%；服务期满进行验收且合格，经年度考核评价确认后，在收到供应商发票后10个工作日内，支付合同总额的50%。

注：1.服务期内，严格依照“第十一条、考核评价要求”核减相应款项后予以支付。

- 2.在签订合同时，成交人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的金额，采购人可不适用预付款规定。

- 3.资金支付主体为宿迁市楚润数据集团有限公司。

- 六、验收要求

1、合同签订后，在接到甲方通知的60天内应完成系统上线工作，并进入试运行3个月。若试运行出现问题，成交供应商需在5日内进行调整完毕。运维服务期满，采购人根据技术要求，5个工作日内组织验收，验收无误后出具验收报告。

2、验收标准：本项目验收工作由包括采购人、评审专家和用户体系代表等在内的项目验收小组来完成，具体成员和组织形式由采购人确定。验收标准以采购文件文件、响应文件等为依据，成交供应商提供项目验收相关材料，包括：合同；用户需求说明书；概要设计说明书；数据及数据库设计要求说明书；详细设计说明书；用户手册；组织系统培训会；系统接口规范等。

- 七、项目实施要求

- 1、项目管理要求

（1）供应商需提供详细可行的服务实施方案。包括服务实施进度、管理制度、项目计划等，具备专业信息系统建设和服务能力，保障服务质量与交付。

（2）供应商具有完整的项目实施组织机构，明确项目计划、有详细的项目分工，并且在响应文件中提供项目组成员名单、项目成员基本情况等信息。

（3）供应商应从项目质量保证方面阐述本项目实施的质量保证措施。

（4）供应商应分析项目存在的各种风险，阐述应对策略和措施。

（5）实施过程中，应定期提交项目实施相关信息。

（6）成交供应商应积极配合采购人及其委托监理单位、软件第三方测评单位的管理，严格按照监理制度及有关要求实施项目，积极落实采购人和监理单位、软件第三方测评单位提出的整改要求，若未按照要求及时整改，每次成交供应商应向采购人支付合同总金额的千分之五作为违约金。

- 2、质量保证要求

供应商需提交项目质量计划，项目质量计划要求：

（1）明确项目质量目标、质量标准；确定项目遵循的标准、规范及模版，遵守项目管理组的相关要求。项目若使用其它的标准和规范，应该在质量保证计划中说明。

（2）制定项目质量管理制度，明确项目质量管理工作流程及质量问题的发现、解决方法。

（3）明确质量管理工作方法和工具、管理内容；明确影响质量的控制节点，以及如何检查、控制。

- 3、风险管理与控制要求

（1）供应商应针对各阶段工作内容和要求，详细分析实施过程中可能出现的各类风险，制定完善的风险管理策略。

（2）项目完成后，成交供应商应对该项目所涉及的需求分析、设计开发、测试、试运行、验收等各阶段工作文档按采购人质量、数量、提供方式、提供时间等要求进行整理，提交采购人归档。

- 4、服务要求

（1）供应商应组建项目团队进行平台开发、建设，项目经理需长驻宿迁项目现场，直至系统正式运行。

（2）在运维期内，需保障项目正常运行，出现技术问题，供应商需及时响应，响应要求详见售后运维服务要求。

- 5、人员要求

本项目须成立项目团队，其中包含：项目负责人、技术负责人和项目组其他成员。供应商一经成交，项目负责人和技术负责人不得随意更换，如有特殊原因需更换，须提前10天通知，经采购人同意后，方可更换。具体要求如下：

项目负责人1名：统筹推进系统跨层级对接工作，解决不同网络环境下的通信协议适配、数据传输加密（如电子证照加密接口改造中的密钥传输安全）等关键问题，保障跨平台数据交互的稳定性与安全性。协调项目团队开展日常工作，制定详细项目进度计划，把控项目整体质量；针对项目实施过程中出现的技术难题，组织团队攻关并提出有效解决方案，确保项目按合同约定进度达成建设目标。

技术负责人1名，具备政务信息系统开发、实施经验，熟悉电子证照系统、数据共享平台等相关技术架构，能够与采购人及用户单位进行高效技术沟通，准确理解业务需求并转化为技术方案。搭建系统安全架构，针对电子证照系统数据安全、传输安全及存储安全，制定安全防护措施；解决项目实施中的关键技术难题，如数据迁移中的兼容性问题、任务调度系统的性能优化、电子证照质检规则的技术实现等。

项目组其他成员：不少于3人，掌握各专项技术领域的相关基础知识，具备应用开发等相应能力。

- 八、售后运维服务要求

1、服务期内，本项目所有技术和服务发生任何非人为故障，由成交供应商负责系统恢复。平台需要7×24小时不停机运行，故障响应时间≤10分钟，技术人员到场时间≤20分钟。

2、由于时间原因，部分业务功能暂时未提出详细设计方案，成交供应商在服务期内要及时完成采购人提出的系统完善、调整、修改，增加应用功能等要求，满足本项目的各种业务需求，并不得再提出其他增补费用要求（软件架构较大调整除外），采购单位负责提供软件开发人员和服务人员的办公场地、桌椅等基本工作条件，人员吃住、差旅等由成交供应商负责。

4、故障及时响应。成立专门的本地维护服务和技术支持小组，系统运行异常时，在接到采购人通知后，须全力协助采购人，使系统尽快恢复正常。具体为：投标人必须提供7×24小时的响应服务，保证技术人员及时到场。因系统环境部署在电子政务外网，不接受远程运维服务，现场响应时间不得高于20分钟，及时解决故障或启用应急措施保证系统正常运行。

5、本项目在响应、验收过程中所产生的一切费用均由成交供应商支付。项目建设期间成交供应商应严格遵守安全管理制度，因没有遵守安全管理制度要求所发生的一切安全事故均由成交供应商负责，采购人不承担任何责任。

- 九、培训要求

1、培训内容：成交供应商应在平台使用方面为采购人的技术人员开设培训课程，使其能够掌握系统的运行、检查、维护工作。

2、培训时间及人数：提供每年不低于2次培训服务，每次培训不低于5人次，每次不少于1小时。

3、培训地点：由采购人指定，包括但不限于使用单位内。

5、培训方法及目标：成交供应商要详细制定详细的培训计划。要求根据用户的实际工作通过分角色、分流程、分系统进行全面培训，使各岗位相关人员（管理员、技术人员、使用人员等）全面熟练撑握与自己工作相关的软件应用，确保日常工作的顺利完成。

6、成交供应商应向接受培训人员提供技术资料、图纸、参考文献材料等。

7、成交供应商负责培训的一切费用。

8、培训对象包括系统管理员、使用人员，培训内容为系统流程和相关操作。

- 十、系统安全和保密要求

1、建立一整套完备的安全性策略服务，通过设计统一的人员和权限管理功能，建立数据备份措施与服务，实行“运行日志制度”等，确保数据安全性、准确性与可靠性。提供涉密数据管理和网络安全等方面的服务方案，需包括数据脱敏脱密、网络安全、传输安全、数据库管理等方面的服务措施。

2、本项目采购的所有服务成果（包括但不限于系统架构、代码、数据库设计、功能模块、服务方案等）的知识产权，采购人获得不可撤销的、免费的使用权，可在本项目范围内对服务成果进行使用、更新、维护及必要的二次开发，未经成交供应商书面许可，采购人不得将服务成果转让、许可给第三方使用。

3、成交供应商未经采购人书面许可，不得以任何形式向第三方透露本项目标书以及本项目的任何内容。

4、按照采购人的要求提供完整的技术文档，包括采用的开发工具、操作系统、数据库平台等技术指标。提供的网络软件、平台软件、开发工具及应用技术、工具软件等必须使用合法、正版软件。

5、信息系统的设计、部署、实施等活动须满足《计算机网络安全管理办法》《计算机信息系统安全保护条例》等相关法律法规的要求并承担相应网络安全责任。如因软件设计缺陷、部署或运维规范问题导致了甲方遭受黑客攻击、数据泄露、数据丢失、业务系统中断等网络安全事件，乙方需对此类事件负责并承担由此造成的经济损失，承担的赔付金额不低于损失金额。

6、当采购人或第三方机构通过漏扫、渗透或其他核验方式发现系统在架构、配置、功能、环境等方面存在安全漏洞时，应在24小时之内配合完成修复工作。

7、系统内的资料不能因软件的故障而丢失，不能在未经授权的情况下被设立、修改和拷贝；软件设计要有定时自动的数据备份功能，手动/自动的恢复机制；提供有效的应急方案，确保系统工作的延续性和完整性，将服务器或软硬件出现故障对采购人工作的影响降至最低。

8、该系统部署在宿迁市政务云平台，供应商需服从《宿迁市政务云管理暂行办法》、《关于建立健全政务数据共享运行机制加快推进数据有序共享的实施方案》等文件要求。

9、供应商成交后需签订网络安全协议，且支持互联网协议第六版（IPv6）的技术要求。

- 十一、考核评价要求

（一）考核方式

1、供应商应设计科学的服务团队内部考核规范，根据日常服务行为进行考评打分。

2、采购人会同成交供应商制定服务考核办法，依据考核结果支付服务费用。

3、每年组织一次考核，并根据考核情况进行扣款。服务考核满分100分。

服务质量考核评价扣除费用：

（1）考核评价得分90分及以上，不扣费用；

（2）60分≤考核评价得分＜90分，扣除当期款的（100－得分）%；

（3）考核评价得分＜60分，扣除当期款的50%。

（二）考核细则

| 服务类别 |  | 打分细则（符合甲方规范要求，包括但不限于） | 扣分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1、售后运维服务（90分） | 1、运维服务（60分） | 1、乙方应为甲方提供重要会议或重大活动期间的保障服务 | 重保期每出现一次事故扣1-5分，扣完为止 |
|  |  | 2、乙方应建立值班制度，向甲方提供驻场人员值班表和值班电话，人员变动须经甲方书面批准 | 每出现一次按情况严重程度扣1-5分，扣完为止 |
|  |  | 3、对甲方及使用单位的培训、服务不到位，导致客户投诉，造成一定社会影响 | 每出现一次按情况严重程度扣1-5分，扣完为止 |
|  |  | 4、违反市大数据中心管理规范，拒不接受相关处理，给市大数据中心内部管理、声誉或利益造成严重损害的行为 | 每出现一次按情况严重程度扣1-5分，扣完为止 |
|  |  | 5、在服务过程中，由于服务态度、过度承诺、工作疏忽等，引起客户投诉，或给市大数据中心或客户造成重大影响（重大影响指行为后果给市大数据中心或客户造成实际经济损失，或对市大数据中心的公众形象带来负面影响等） | 每出现一次按情况严重程度扣1-5分，扣完为止 |
|  |  | 6、由于自身技术原因或服务管理原因造成的人为事故，引起客户有效投诉，对市大数据中心带来不良影响的 | 每出现一次按情况严重程度扣1-5分，扣完为止 |
|  |  | 7、对客户的询问不予说明清楚、含糊其辞，引起用户单位误解的 | 每出现一次按情况严重程度扣1-5分，扣完为止 |
|  |  | 8、乙方应提供良好的服务态度，不得恶意骚扰、辱骂、欺骗、讥讽、威胁、中伤客户等，不得拒不配合市大数据中心，做好使用单位沟通和协调工作的 | 每发生一次按情况严重程度扣1-5分，扣完为止 |
|  | 2、故障处理（30分） | 1、乙方需对发生的故障进行抢修，保持甲方业务的可用性，应在10分钟内响应并告知甲方。 | 每发生一次超时按情况严重程度扣1-10分，扣完为止 |
|  |  | 2、乙方应根据甲方要求处理时限处理故障，并形成故障分析报告。 | 每发生一次超时按情况严重程度扣1-10分，扣完为止 |
| 2、安全规范性（10分） | 3、系统安全（10分） | 1、乙方需对乙方所提供服务配合开展等保测评。 | 等保测评分数低于70的扣5分。 |
|  |  | 2、未将客户处发生网络安全的事故及时上报市大数据中心，给客户带来不良影响和损失的 | 每出现一次按情况严重程度扣1-5分，扣完为止 |
|  |  | 3、乙方需做好网络安全合规工作，并配合甲方做好安全工作和安全培训。 | 每出现一次整改不满足要求或不配合，按影响程度，扣1-5分，扣完为止，扣完为止。 |

- 第五章  合同格式及条款（草案）

政府采购合同（服务）（合同编号）

项目名称：宿迁市数据局“苏在线”建设项目

项目编号：

甲方1（全称）：

甲方2（全称）：

乙方（全称）：

甲方1（全称）：                （采购人）

甲方2（全称）：                （采购人）

乙方（全称）：                  （供应商）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目采购文件、乙方的《响应文件》及《成交通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

一、合同内容

（一）标的名称：宿迁市数据局“苏在线”建设项目

（二）标的质量：合格

（三）标的数量（规模）：详见合同清单

（四）履行时间（期限）：自合同签订之日起三年（工期：合同签订后，在接到甲方通知的60天内应完成系统上线工作，并进入试运行3个月；运维服务期：自确认合格之日起31个月。）

（五）履行地点：

（六）履行方式：

二、合同金额

（一）本合同金额为（大写）：____________________________________圆（_______________元）人民币或其他币种。

（二）合同清单

| 序号 | 系统/服务费用名称 |  | 单价（元） | 数量 | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| 报价总计 |  | ￥ 人民币（大写）： 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 |  |  |  |

三、技术资料

3.1乙方应按磋商文件规定的时间向甲方提供与合同标的有关的技术资料。

3.2没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

乙方应保证甲方在使用、接受本合同标的或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

乙方保证所交付的合同标的的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、合同转包或分包

6.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。

6.2乙方不得将合同标的分包给他人履行。

6.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同。

七、合同款项支付

预付款:合同签订且采购单位在收到供应商发票后10个工作日内，支付合同总额的10%作为预付款；

进度款：项目完成系统上线且3个月试运行结束，经采购人确认合格后，在收到供应商发票后10个工作日内，支付合同总额的20%；服务满一年（以采购人确认合格时间为起始时间），经年度考核评价并确认后，在收到供应商发票后10个工作日内，支付合同总额的20%；服务期满进行验收且合格，经年度考核评价确认后，在收到供应商发票后10个工作日内，支付合同总额的50%。

注：1.服务期内，严格依照“第十一条、考核评价要求”核减相应款项后予以支付。

2.在签订合同时，成交人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的金额，采购人可不适用预付款规定。

3.资金支付主体为宿迁市楚润数据集团有限公司。

八、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

九、项目验收

9.1合同签订后，在接到甲方通知的60天内应完成系统上线工作，并进入试运行3个月。若试运行出现问题，成交供应商需在5日内进行调整完毕。运维服务期满，采购人根据技术要求，5个工作日内组织验收，验收无误后出具验收报告。

9.2验收标准：本项目验收工作由包括采购人、评审专家和用户体系代表等在内的项目验收小组来完成，具体成员和组织形式由采购人确定。验收标准以采购文件文件、响应文件等为依据，成交供应商提供项目验收相关材料，包括：合同；用户需求说明书；概要设计说明书；数据及数据库设计要求说明书；详细设计说明书；用户手册；组织系统培训会；系统接口规范等。

十、违约责任

10.1甲方无正当理由拒绝接受乙方提供的合同标的的，甲方向乙方偿付拒绝接受合同价款总值  ‰  的违约金。

10.2 甲方无故逾期验收和办理合同款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额  %  每日向乙方支付违约金。

10.3 乙方逾期交付合同标的的，乙方应按逾期交付合同总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交付合同标的的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交付合同标的或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同价款总额   ‰  的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

10.4 乙方交付合同标的的标准不符合合同规定及磋商文件规定标准的，甲方有权拒绝接受合同标的，并可单方面解除合同。

10.5甲方逾期退还履约保证金的违约责任：除应当退还履约保证金外，还应当按中国人民银行同期贷款基准利率上浮 20％后的利率支付超期资金占用费，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

十一、供应商合法权益补偿机制

供应商合法权益补偿救济机制。在履约过程因政策变化、规划调整而无法履行合同约定，造成企业合法权益受损的，采购人依据实际情况对供应商进行补偿救济。

十二、不可抗力事件处理

12.1在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响 期相同。

12.2不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

12.3不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十三、解决争议的方法

双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成，由甲方住所地人民法院管辖。

十五、合同生效及其它

15.1合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

15.2本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》有关条文执行。

15.3 本合同正本一式三份，具有同等法律效力。

15.4附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等

| 甲方1（采购人） |  | 甲方2（采购人） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称（公章或合同章） |  | 单位名称（公章或合同章） |  |
| 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  | 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  |
| 住 所 |  | 住 所 |  |
| 联 系 人 |  | 联 系 人 |  |
| 联系电话 |  | 联系电话 |  |
| 通信地址 |  | 通信地址 |  |
| 邮政编码 |  | 邮政编码 |  |
| 电子邮箱 |  | 电子邮箱 |  |
| 统一社会信用代码 |  | 统一社会信用代码 |  |
| 乙方（供应商） |  |  |  |
| 单位名称（公章或合同章） |  |  |  |
| 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  |  |  |
| 拥有者性别 |  |  |  |
| 住 所 |  |  |  |
| 联 系 人 |  |  |  |
| 联系电话 |  |  |  |
| 通信地址 |  |  |  |
| 邮政编码 |  |  |  |
| 电子邮箱 |  |  |  |
| 统一社会信用代码 |  |  |  |
| 开户名称 |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  |
| 银行账号 |  |  |  |

- 第六章  响应文件格式

响  应  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

供应商名称 ：（盖CA电子公章）

日      期 ：

响应文件目录

一、磋商响应函

二、法人授权书

三、磋商报价表

四、分项报价表

五、中小企业声明函

六、技术响应偏离表（技术参数响应）

七、项目组人员

八、企业业绩

九、企业证书

十、磋商所需其他材料

## 一、磋商响应函

磋商响应函

（采购单位名称）：

根据（项目编号）的（项目名称）竞争性磋商文件，我方在参加本项目竞争性磋商活动中，特做出如下承诺：

一、我方具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的6项条件；

二、我方在参加政府采购活动前三年内（自本项目磋商时间之日起计算），在经营活动中没有重大违法记录（指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

三、我方按磋商文件要求提交响应文件，响应磋商文件规定的响应有效期；

四、如果我方的响应文件被接受，我方将按《中华人民共和国民法典（第三编合同）》及其他有关法律、法规的规定，按期、按质、按量交付采购单位，全面做到履约守信；

五、我方若违背本声明及承诺约定，经查实，自愿接受采购人及相关主管部门相应的规定处理，并依法承担相应的法律责任。

六、我方同意采购人、采购代理机构将本函上网公开。

供应商名称： （盖CA电子公章）

日期：    年    月   日

## 二、法人授权书

法人授权书

本授权书声明：____________（供应商名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就（项目编号）号          （项目名称）    采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

## 三、磋商报价表

本次为首次报价

货币单位：人民币元

项目编号：JSZC-321300-JZCG-C2025-0072

采购包号：宿迁市数据局“苏在线”建设项目

| 项目名称 | 项目内容 | 总价（小写） |
| --- | --- | --- |
| 项目名称 | 详见响应文件 | 元 |
| 磋商总价（大写） | 金额大写 |  |

供应商（CA电子签章）：

供应商名称

日期：   年   月   日

## 四、分项报价表

分项报价表

| 序号 | 服务费用简述 |  | 单价 （元） | 数量 | 合价 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 磋商总报价 |  | ￥ 人民币（大写）： 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 |  |  |  |  |

备注：“磋商总价”数额应当与“磋商报价表”中“磋商总价”数额一致。

## 五、中小企业或残疾人福利性单位声明函

中小微企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加 单位名称  的（项目名称） 采购活动，服务全部由符合政策的中小微企业承接。相关企业（含联合体中的中小微企业、签订采购包意向协议的中小微企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（供应商填写磋商文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

2.（标的名称），属于（供应商填写磋商文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.对照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，供应商自行勾选承接企业的企业规模类型。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加（单位名称）的（项目名称） 采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称：              （盖CA电子公章）

日期：  年  月  日

备注：非残疾人福利性单位不需提供此函。

## 六、技术响应偏离表（技术参数响应）

| 磋商文件内容 | 响应文件内容 | 偏离情况（正偏离、负偏离、无偏离） | 偏离内容及说明 |
| --- | --- | --- | --- |

单位名称：             （盖CA电子公章）

备注：供应商针对本项评标内容在响应文件《技术响应偏离表》中逐条列出响应及偏离情况（包括正偏离、负偏离、无偏离）并说明理由，采购需求中要求提供证明材料的，以证明材料为准，若《技术响应偏离表》与提供证明材料的内容不一致，以证明材料为准；采购需求中未要求提供证明材料的，以《技术响应偏离表》为准，《技术响应偏离表》中未列出的对应项按负偏离进行扣分处理。未列明的均视为未响应磋商文件要求。

## 七、项目组人员

| 姓名 | 职务 | 学历 | 身份证号 | 相关证书 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、涉及评分标准的项目组人员在本表中填报，相关证明材料附后。成交后，本表（身份证号信息除外）将随成交结果进行公开。

2、如供应商成交，项目组人员必须按本表承诺人员操作，不得随意更换。按采购文件要求附相关人员证书。

## 八、企业业绩

供应商自 2022年1 月 1日以来承担

类似项目业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 采购单位 | 合同金额 |
| --- | --- | --- | --- |

注：涉及评分标准的“企业业绩”在本表中填报，相关证明材料附后。成交后，本表将随成交结果进行公开。

## 企业证书

| 序号 | 证书名称 | 颁发机构 | 颁发时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：涉及评分标准的“企业证书”在本表中填报，相关证明材料附后。成交后，本表将随成交结果进行公开。

## 十、磋商所需其他材料

请在此文档中增加磋商所需其他相关内容（包括资格要求、评分办法、采购需求中涉及的证件证明及其它供应商认为有必要提供的资料），如没有请将此空文档上传。