江苏建湖经济开发区固体废物规范化处置项目

竞争性谈判文件

采购单位：江苏建湖经济开发区综合服务中心（盖章）

采购代理机构：江苏玖嘉管理咨询有限公司（盖章）

二零二五年五月

目录

第一章 竞争性谈判公告	1

前附表	5

第二章 供应商须知	6

第三章 合同文本	27

第四章 采购需求	34

第五章 评审方法与评审标准	39

第六章  响应文件格式	41

响应文件相关格式	42

（一）开标一览表	42

（二）投标函	43

（三）无重大违法记录声明函	44

（四）供应商登记表	45

（五）法定代表人身份证明书	46

（六）授权委托书	47

（七）中小企业声明函（服务）（如有）	48

（八）残疾人福利性单位声明函（如有）	49

（九）公共资源交易投标信用承诺书	50

（十）建湖县政府采购事前信用承诺书	51

（十一）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明函	52

（十二）首轮清单报价表	53

（十三）技术参数响应及偏离表	54

（十四）服务承诺函	55

# 第一章 竞争性谈判公告

项目概况

江苏建湖经济开发区固体废物规范化处置项目JSZC-320925-JHJJ-T2025-0006采购项目的潜在供应商应在“苏采云”系统内免费下载（投标人必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目）获取采购文件，并于2025-5-30 09:00（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320925-JHJJ-T2025-0006

项目名称：江苏建湖经济开发区固体废物规范化处置项目

采购方式：竞争性谈判

预算金额：920万元，单价预算230元/吨

最高限价（如有）：/

采购需求：按固废清挖处置方案要求对填埋区域进行处置，初步计量约40000吨，严格按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》及省、市现行规范文件的要求，处置工作主要内容包括固体废物开挖、称重、密闭转移运输以及最终处置等内容，清理处置量以清运后的过磅记录和第三方审计量为准

合同履行期限：自合同签定之日起30个日历天内完成区域内固废清理，清理完成后30日历天内完成处置

服务质量标准：符合国家规定的相关标准

本项目（是/否）接受联合体：否

二、申请人的资格要求：

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。

2、上一年度的财务状况报表。

3、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。

4、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明。

5、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

1、政策采购促进中小企业发展。

2、政府采购促进残疾人福利单位发展。

3、政府采购促进监狱和戒毒企业发展。

4、为鼓励中小企业发展，如中标企业为中小企业，则由该企业负责所有项目的运营；如中标企业为非中小企业，则中标企业须将不低于总项目30%的份额，其中预留给小微企业的比例不低于60%，分包给具有相关相应能力的中小企业，由中标企业统一管理。

5、政府采购鼓励优先采购节能产品、环境标志产品：严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

6、执行投标产品的商品包装、快递包装相关政策：供应商对于投标产品的商品包装、快递包装应按照《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》（财办库〔2020〕123号）执行。

7、执行数据中心采购相关政策：若涉及到数据中心采购，应按照《<绿色数据中心政府采购需求标准（试行）>的通知》（财库〔2023〕7号）执行。

（三）本项目的特定资格要求：

1、投标申请人应是中华人民共和国境内注册的供应商；

2、未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

3、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

三、获取采购文件

时间：自谈判文件公告发布之日起3个工作日

地点：“苏采云”系统内免费下载（投标人必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目）

方式：本项目采用网上注册登记方式

售价：0.00元

四、响应文件提交

截止时间：2025-5-30  09:00（北京时间）

地点：苏采云系统

五、开启

时间：2025-5-30  09:00（北京时间）

地点：http://jszfcg.jsczt.cn/ 苏采云

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1、谈判文件获取方式：本项目采用网上注册登记方式

1.1潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：

“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》（“苏采云”系统供应商操作指南详见盐城市政府采购网-办理指南下载《江苏省政府采购管理交易系统 (苏采云)供应商操作指南》）。

1.2潜在投标人访问“苏采云”系统的网络地址和方法：

“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/。

1.3“CA数字证书”的获取：

供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持意源CA，省内各地区办理的用于“苏采云”平台的意源CA全省通用。“CA数字证书”的办理方法详见《江苏省政府采购（供应商）意源CA数字证书及电子签章办理指南》。

1.4采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。

1.5招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的谈判文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

1.6请潜在投标单位提前安装相应的控件（详见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。如潜在投标人未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

2、各投标人在投标截止时间前应当每天都上网查询，以便获取更新的澄清、修改、补充内容。凡涉及到该项目的补充说明和修改，均以江苏政府采购网上的更正或补充通知为准。

3、投标人如在投标过程中存在以下行为，将被列入不良行为记录名单。

3.1提供虚假材料谋取中标成交的或采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

3.2投标人递交无竞争力投标文件的。

4、投标人存在串通投标、以他人名义投标、弄虚作假等违法违规行为，或者无正当理由放弃投标、中标资格，造成项目招标失败的，不得参加该项目重新招标的投标。

5、因供应商的系统环境、操作等原因导致报名、开评标过程中出现问题由供应商自行承担负责。

6、除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1、采购人信息

名称：江苏建湖经济开发区综合服务中心

地址：建湖县经济开发区永兴路6号

联系电话：15962027663

2、采购代理机构信息（如有）

名称：江苏玖嘉管理咨询有限公司

地址：盐城市盐南高新区新都街道世纪大道5号盐城金融城3幢2-1807室

联系方式：19951068923

3、项目联系方式

项目联系人：顾工

电话：19951068923

4、监管部门

名称：建湖县财政局

联系电话：0515-86233622

5、软件技术支持：0519-8672280

# 前附表

| 项目名称 | 江苏建湖经济开发区固体废物规范化处置项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 采购内容 | 详见谈判公告 |  |  |
| 项目地点 | 采购人指定地点 |  |  |
| 标段划分 | 一个标段 |  |  |
| 采购人联系人 | 崔先生 | 电 话 | 15962027663 |
| 代理机构联系人 | 顾工 | 电 话 | 19951068923 |
| 投标保证金 | 为贯彻落实苏财购[2020]52号文件精神，该项目投标人可免交投标保证金。 |  |  |
| 履约保证金 | 中标单位在签订合同前，须向采购人交纳中标价5%的履约保证金，在项目结束后退还。履约保证金用以约束成交供应商在合同履行中的行为，弥补合同执行中由于自身行为可能给采购人带来的各种损失。对提供第三方信用服务机构依据标准规范评定为AA级及以上的政府采购供应商（须在签订采购合同前提供信用管理部门备案的第三方信用报告，且信用报告通过“信用盐城网”可查实）向采购人交纳中标价2.5%的履约保证金。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励供应商自愿使用履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。 |  |  |
| 合同履行期限 | 自合同签定之日起30个日历天内完成区域内固废清理，清理完成后30日历天内完成处置。 |  |  |
| 投标有效期 | 投标截止日起 60天（日历天） |  |  |
| 投标文件 | 电子投标文件一份(通过系统提交)；纸质投标文件正本壹份，副本贰份，评审结束后由中标人邮寄至江苏玖嘉管理咨询有限公司，未中标单位不需要提供。 |  |  |
| 竞争性谈判 时间及地点 | 时间：2025年5月30日09时 竞争性谈判地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅” |  |  |
| 采购预算 | 920万元，单价预算230元/吨 |  |  |
| 最高限价 | / |  |  |
| 资格审查 | 资格后审 |  |  |
| 评标办法 | 最低评标价法 |  |  |
| 质疑受理部门 | 联系部门：江苏建湖经济开发区综合服务中心/江苏玖嘉管理咨询有限公司 联系电话： 15962027663 /19951068923 通讯地址：建湖县经济开发区永兴路6号/盐城市盐南高新区新都街道世纪大道5号盐城金融城3幢2-1807室301室 |  |  |
| 投诉受理部门 | 联系部门：建湖县财政局 联系电话:0515-86233622 通讯地址：建湖县双湖路建设大厦 |  |  |
| 其他要求 | 投标人如在投标过程中提供虚假材料谋取中标成交的或采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的，列入不良行为记录名单。 |  |  |
| 解释权 | 本竞争性谈判文件的最终解释权归采购人所有。 |  |  |

# 第二章 供应商须知

一、总则

1、采购方式

1.1 本次政府采购活动采取竞争性谈判(以下简称谈判)方式，本谈判文件仅适用于谈判公告中所述项目。

2、合格的供应商

2.1满足谈判公告中供应商资格要求的规定。

2.2 满足本谈判文件实质性要求和条件的规定。

3、适用法律

3.1 本次谈判及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、谈判费用

4.1供应商应自行承担所有与参加本次谈判有关的费用，无论谈判过程中的做法和结果如何，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次谈判采购人不收取标书工本费与成交服务费。

5、谈判文件的约束力

5.1供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本谈判文件的规定和约束。

二、谈判文件

6、谈判文件构成

6.1谈判文件由以下部分组成：

（1）谈判公告；

（2）供应商须知；

（3）合同文本；

（4）采购需求；

（5）评审方法与评审标准；

（6）响应文件格式。

请仔细检查谈判文件是否齐全，如有缺漏请立即与招标代理联系解决。

6.2供应商应认真阅读谈判文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按谈判文件要求和规定编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对谈判文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。

7、谈判文件的澄清

7.1任何要求对谈判文件进行澄清的供应商，应在谈判截止期5日前按谈判公告中的通讯地址，以书面形式通知招标代理。

8、谈判文件的澄清和修改

8.1在响应文件提交截止时间前，招标代理可以对谈判文件进行澄清和修改, 澄清或者修改的内容作为谈判文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，招标代理将在提交首次响应文件截止时间至少3个工作日前，在“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”、“建湖县公共资源交易电子化服务平台”上发布书面更正公告形式通知所有获取谈判文件的供应商, 更正公告内容将作为谈判文件的组成部分，并对供应商具有约束力。不足5日的，招标代理将顺延提交首次响应文件截止时间。

8.2招标代理可以视采购项目的具体情况，组织供应商进行现场考察或召开谈判前答疑会，但不单独或分别组织只有一个供应商参加的现场考察和答疑会。

三、响应文件的编制

9、线上响应文件的编制、密封及提交

9.1响应文件的编制要求

9.1.1 投标人应仔细阅读谈判文件的所有内容，按谈判文件的要求提供响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对谈判文件作出实质性响应，否则，其投标可能被拒绝；

9.1.2 无论投标过程中的做法和结果如何，投标人自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

9.2 投标语言及计量单位

9.2.1 响应文件以及投标人与采购单位就有关投标事宜的所有来往函电均应使用简体中文书写；

9.2.2 关于投标计量单位，谈判文件已有明确规定的，使用谈判文件规定的计量单位；谈判文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位；

9.2.3 原版为外文的证书类文件，但应当提供中文翻译文件并加盖投标人公章。必要时评标委员会可以要求投标人提供附有公证书的中文翻译文件或者与原版文件签章相一致的中文翻译文件，否则，投标人的响应文件将作无效投标处理；

9.2.4 翻译的中文文件与外文文件如果出现差异和矛盾时，以中文为准。但不能故意错误翻译，否则，投标人的响应文件将作为无效投标处理。

9.3电子响应文件其他要求

9.3.1电子招标投标交易平台（即“苏采云”系统）相关要求是本谈判文件的组成部分；

9.3.2投标人应对CA证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由投标人自行承担；

9.3.3投标人应当对谈判文件提出的实质性要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答；

9.3.4投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

9.4投标人应当在谈判文件要求提交响应文件的截止时间前，将响应文件提交至“苏采云”系统，逾期提交的响应文件，“苏采云”系统将自动拒收。各投标人应在规定时间内凭CA证书进行网上解密。

9.5投标人在投标截止时间前，可以对所递交的响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人或者采购代理机构。补充、修改的内容应当按照谈判文件要求签署、盖章、密封后，作为响应文件的组成部分。

9.6 投标方应在谈判文件所附的投标报价表上写明投标服务的单价和投标总价，如单价与总价有出入，以单价为准。投标方对每种服务只允许有一个报价，招标方不接受有任何选择的报价。除合同另有约定，投标人投标报价表上所标明的价格均为履约的固定价格，不得以任何理由予以变更。

投标人在响应文件中应按照本谈判文件所附的投标报价单样式进行报价，并计算总价。报价表必须由法定代表人或委托代理人签署。

9.7线上响应文件编制要求，请按照以下要求（包括但不限于以下要求）制作

9.7.1基本目录

（1）《开标一览表》（加盖电子签章，政府采购客户端工具输入报价自动生成）；

（2）《法定代表人身份证明书》及《授权委托书》（加盖电子签章，格式见谈判文件第六章《响应文件相关格式》）。

9.7.2资格条件

（1）有效的营业执照（副本）；

（2）上一年度的财务状况报表（至少提供资产负债表、利润表、现金流量表，投标人成立不满一年无需提供）；

（3）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）；

（4）具有履行合同所需的设备和专业技术能力的书面声明；

（5）无重大违法记录声明函。

上述（1）-（5）必须提供，且须加盖电子签章，否则投标无效。

9.7.3符合条件

（1）报价：①《投标函》；②清单报价表。

（2）商务资信：①供应商登记表；②服务承诺函；③公共资源交易投标信用承诺书；④建湖县政府采购事前信用承诺书（加盖电子签章，格式见谈判文件第六章《响应文件相关格式》）。

（3）技术响应：《技术参数响应及偏离表》。

上述（1）-（3）符合条件要求内容必须提供，且须加盖电子签章，格式见谈判文件第六章《响应文件相关格式》，否则投标无效。

9.7.4企业报价折扣证明

（1）投标人为中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）的，提供《中小企业声明函》（加盖电子签章，填写完整，格式见谈判文件第六章《响应文件相关格式》）。

（2）投标人为监狱企业的等同于小微企业，提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（3）投标人为享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位等同于小微企业，提供《残疾人福利性单位声明函》（加盖电子签章，格式见第六章《响应文件相关格式》）。

9.7.5谈判文件要求的其它证明资料和评标细则要求提供证明材料原件或复印件。

注：投标人应对以上文件的合法性、真实性负责，投标人提供的材料如有虚假，视为提供虚假材料谋取中标资格，将被列入不良行为记录名单。

9.8签订合同前，中标人必须向采购人提交其响应文件中所有材料的原件，采购人核查无误后，签订合同。如中标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供原件，将被采购人视为放弃中标资格。

9.9响应文件线上格式要求

9.9.1投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的响应文件（即电子投标）。

9.9.2 通过“苏采云”系统提交政府采购客户端工具导出加密的响应文件（后缀名为zip）。响应文件不得超过150M！

9.9.3 本项目采用线上投标，即供应商响应文件从政府采购客户端工具制作通过“苏采云”系统提交，未提供线上响应文件的，投标无效。

9.10线上响应文件的密封、签署、盖章要求

9.10.1响应文件的密封（加密）要求：

投标人应当按照谈判文件和“苏采云”系统的要求编制并加密响应文件。本项目投标人须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）对其数据电文形式的响应文件加密。

9.10.2响应文件的签署要求：见谈判文件第六章《响应文件相关格式》。

9.10.3响应文件的盖章要求：见谈判文件《线上响应文件编制要求》和谈判文件第六章《响应文件相关格式》。投标人须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）加盖电子签章。

说明：投标人应在用CA数字证书以及自备的能够登录“苏采云”系统的笔记本电脑，在达到开标时间后，使用CA数字证书解密各自响应文件。

9.10.4投标人未按规定加密的响应文件，“苏采云”系统应当拒收并提示。

9.11 响应文件的提交与接收

9.11.1响应文件提交与接收时间：

线上提交与接收时间：提交响应文件截止时间前。

9.11.2响应文件提交与接收地点：

线上提交与接收地点：投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的响应文件（即电子投标），“苏采云”系统自动接收。

说明：电子响应文件应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间内，凭 CA 证书登录“苏采云”系统在线编制响应文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传响应文件。投标人应在达到开标时间后，使用CA数字证书解密各自响应文件。

9.12响应文件的撤回与修改

9.12.1响应文件的撤回

9.12.1.1电子响应文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子响应文件，具体操作方法见《江苏省政府采购（供应商）CA数字证书及电子签章办理指南》；

9.12.1.2投标人撤回电子响应文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

9.12.2响应文件的修改

投标人可在投标截止时间前，对其电子响应文件进行修改，具体操作方法见《江苏省政府采购（供应商）CA数字证书及电子签章办理指南》；

9.12.3在投标截止时间之后，投标人不得对其电子响应文件作任何修改。

9.12.4在投标截止时间至谈判文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

9.13响应文件的语言及度量衡单位

9.13.1供应商提交的响应文件以及供应商与采购人就有关谈判的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.13.2除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10、响应文件构成

10.1供应商编写的响应文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、分项报价表、技术参数响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、谈判响应函等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”、“建湖县公共资源交易电子化服务平台”发布的谈判文件不一致，请以“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”、“建湖县公共资源交易电子化服务平台”发布的谈判文件为准。

11、证明谈判响应标的符合谈判文件规定的文件

11.1供应商应按照谈判文件要求提交证明文件，证明其及谈判响应标的符合谈判文件规定。

11.2谈判文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12、分项报价表

12.1供应商应按照谈判文件规定格式填报分项报价表。

12.2谈判货币。响应文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。谈判文件中另有规定的按规定执行。

12.3投标报价高于预算金额的作无效标论处。

12.4供应商应根据自己的实力和条件报价，投标报价应是谈判文件所确定招标范围内全部工作内容的价格体现，以及为完成上述内容所必须的人工费、材料费、机械费、不可预见的费用、管理费、招标代理费、利润、税金和文件规定的其他各项应有的全部费用（综合报价），对投标人认为没有考虑到的费用项目采购人将不予支付，并认为此项费用已包含在投标报价中。。

12.5供应商自行组织、自费前往现场勘察。如需帮助，可向采购人提出。供应商应对项目现场和其周围环境进行踏勘，以便在投标前获取有关编制响应文件和签署实施的施工图设计审核咨询服务合同所需的各项资料。供应商应承担现场考察的责任、风险和费用。现场考察过程中，供应商如发生人身伤亡、财产或其他损失，不论何种原因造成，采购人概不负责。

12.6供应商应在谈判文件所附的投标报价表上写明投标服务的单价和投标总价。如果单价与数量的乘积与总价不一致时，以单价为准。若单价金额的小数点有明显错误的，应以总价为准，并修改单价。供应商只允许有一个报价，采购人不接受有任何选择的报价。除合同另有约定，供应商投标报价表上所标明的价格均为履约的固定价格，不得以任何理由予以变更。

12.7开标一览表、投标价格表的报价一律用人民币（单位：元）填报。

12.8招标代理服务费：经研究决定如中标人响应成交，领取中标通知书并签订合同后向采购代理机构交纳招标代理服务费，本项目招标代理服务费按中标金额的1%收取，该费用由中标单位在领取中标通知书并签订合同后一次性支付，此项费用含在投标报价中，不单独列项，由投标单位在报价时综合考虑。

12.9供应商在响应文件中应按照本谈判文件所附的投标报价单样式进行报价，并计算总价。报价表必须由法定代表人或委托代理人签署。

13、技术参数响应及偏离表、商务要求响应及偏离表（如有）

13.1供应商需对谈判文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2供应商可在响应文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

14.1供应商需根据谈判文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

14.2供应商需根据谈判文件要求提供培训计划。

14.3供应商需根据谈判文件要求提供谈判响应标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

15、谈判响应函

15.1供应商应按照谈判文件中提供的格式完整、正确填写谈判响应函。

16、谈判有效期

16.1谈判有效期为招标代理规定的提交响应文件截止之日后六十（60）天。谈判有效期比规定短的将被视为非实质性响应谈判文件而予以拒绝。

17、谈判有效期的延长

17.1在特殊情况下，招标代理于原谈判有效期满之前，可向供应商提出延长谈判有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝招标代理的这一要求而放弃谈判，同意延长谈判有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。受谈判有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、响应文件的递交

18、电子谈判响应文件的递交

18.1供应商应当按照《操作手册》规定，在提交响应文件截止时间前制作并上传电子响应文件。

19、提交响应文件截止时间

19.1供应商上传电子响应文件的时间不得迟于谈判公告中规定的提交响应文件截止时间。

供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功的做无效响应处理。

19.2 采购人可以按照规定，通过修改谈判文件酌情延长提交响应文件截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

20、响应文件的拒收

20.1招标代理拒绝接收在其规定的提交响应文件截止时间后上传的任何电子响应文件。

21、响应文件的撤回和修改

21.1响应文件的撤回

21.1.1 电子响应文件的撤回

供应商可在提交响应文件截止时间前，撤回其电子响应文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2供应商撤回电子响应文件，则认为其不再参与本项目谈判活动。

21.2响应文件的修改

供应商可在提交响应文件截止时间前，对其电子响应文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

21.3 在提交响应文件截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件作任何修改。

21.4 在提交响应文件截止时间至谈判文件中规定的谈判有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件。

五、响应文件的解密与评审

22、响应文件解密

22.1供应商应当按照《操作手册》规定，在苏采云系统规定的时间内对谈判响应文件进行解密。

22.2参与谈判的供应商需按本竞争性谈判文件要求的截止时间、方式（地点）提交响应文件，同时由法人或法人授权代表通过“苏采云”系统（开标大厅）等待谈判。

22.3供应商可通过CA数字证书，在首次响应文件开启时间后，使用CA数字证书在规定时间内解密各自响应文件。

22.4供应商的授权代表或法定代表人须全程守候在“苏采云”系统开标大厅，并确保视频设备正常使用。授权代表或法定代表人须携带身份证原件，经谈判小组核查后参与谈判活动。

22.5谈判顺序按照电子标书解密先后时间进行，解密时间相同的，不分先后顺序。

谈判方式：本次谈判采用“苏采云”系统中的视频会议，供应商自行选择任意地点参加远程谈判会议。请供应商在谈判前等候在开标大厅，随时接听谈判小组发出的谈判视频邀请（所有邀请等待时间2分钟，2分钟内所邀请供应商无响应，视同放弃谈判的权利，由解密顺序下一家进行谈判，不再后补）。

23、谈判小组

23.1招标代理将组织谈判小组对响应文件进行评审。谈判小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.2谈判小组独立工作，负责评审所有响应文件并确定成交侯选人。

24、评审过程的保密与公正

24.1谈判小组、采购人和招标代理工作人员、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

24.2在评审过程中，供应商不得以任何行为影响谈判评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。

24.3在项目评审期间，招标代理将设专门人员与供应商联系。

24.4 招标代理和谈判小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。

24.5谈判小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

24.6谈判小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。

24.7谈判小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行谈判，并给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会。

24.8谈判结束后，谈判进入报价环节，谈判小组应当要求所有参加谈判的供应商在20分钟内进行最后报价，二轮报价不得高于首轮报价。本项目二轮报价为最后报价（具体格式以苏采云系统为准），在规定的时间内未进行最后报价的供应商视为弃权。在规定时间内提交最后报价的供应商不得少于3家。

二轮报价报总价，最终综合单价根据一轮报价的投标单价，计算出下浮率同比例下浮，综合单价计算公式如下：（二轮总价/一轮总价）*一轮综合单价。

24.9已提交响应文件的供应商在提交最后报价之前，可以根据谈判情况退出谈判。

24.10经谈判确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由谈判小组采用最低评标价法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评比。

24.11未在规定时间内进行答疑澄清的，视同放弃澄清。

24.12参与谈判的供应商如未按上述谈判要求执行，视同放弃谈判的权利。谈判小组所有成员应集中与实质性响应谈判文件的单一供应商分别进行谈判，并给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会。

24.13在谈判过程中，谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动谈判文件中的其他内容；

24.14谈判小组实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款的，应以书面形式记录具体变动内容并经采购人代表签字确认后及时以邮件形式同时通知所有参加谈判的供应商；

24.15评审标准见本谈判文件第五部分中的详细要求。

24.16如谈判过程中出现本谈判文件未尽事宜，由谈判小组根据有关法律、法规讨论决定。

24.17谈判小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效响应处理。

25、评审过程中的的澄清

25.1项目评审期间，谈判小组有权要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。谈判小组并非对每个供应商都作澄清要求。

25.2需要供应商进行澄清、说明和更正的，谈判小组将通过苏采云系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和更正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

25.3 接到谈判小组澄清、说明和更正要求的供应商如未按规定做出澄清、说明和 更正，其风险由供应商自行承担。

26、对响应文件的审查

26.1响应文件审查分为资格审查和符合性审查。

26.1.1 资格审查：由谈判小组依据法律法规和谈判文件的规定，对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备参加谈判的资格。

谈判小组在进行资格审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备谈判资格,查询结果留存并归档。

26.1.2符合性审查：

依据谈判文件的规定，由谈判小组从响应文件的有效性、完整性和对谈判文件的响应程度进行审查，以确定是否对谈判文件的实质性要求作出响应。

26.1.3 未通过资格审查或符合性审查的供应商，谈判小组将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，谈判小组将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

26.2在详细评审之前，谈判小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了谈判文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与谈判文件要求的条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。

所谓重大偏离或保留是指与谈判文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与谈判文件不一致，而且限制了合同中买方和招标代理的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离由谈判小组按照少数服从多数的原则认定。谈判小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3未实质性响应谈判文件的情形详见27.2.2.4.1。

26.4未实质性响应谈判文件的响应文件按无效响应处理。

26.5如果响应文件实质上没有响应谈判文件的要求，谈判小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其成为实质性响应的文件。

26.6供应商在项目评审全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与招标代理及谈判小组联系。

27、谈判程序及评审方法和评审标准

27.1谈判程序

27.1.1对于通过资格审查和符合性审查的供应商，谈判小组将集中与单一供应商分别进行谈判。谈判小组通过苏采云系统向供应商发布“谈判函”，供应商应当按照要求在苏采云系统提交“谈判响应函”并加盖CA电子公章。

在谈判过程中，谈判小组可能根据谈判文件和谈判情况实质性变动的内容有：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，谈判小组将在苏采云系统中通知所有参加谈判的供应商。供应商应当按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求在苏采云系统中重新提交响应文件，并加盖CA电子公章。

27.1.2谈判文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，谈判结束后，谈判小组将在苏采云系统向所有实质性响应的供应商发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

谈判文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经谈判由供应商提供最终设计方案或解决方案的，谈判结束后，谈判小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，在苏采云系统中向其发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求其在规定时间内提交最后报价。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

27.1.3供应商未在谈判小组规定的时间内在苏采云系统中提交最后报价的视为放弃谈判，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖CA电子公章,否则视为未提交最后报价。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据谈判情况退出谈判，并在苏采云系统中提交“退出谈判函”并加盖CA电子公章。

27.2 评审方法和评审标准

27.2.1评审方法。经谈判确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由谈判小组采用最低评标价法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行评审。

最低评标价法，投标文件满足竞争性谈判文件全部实质性要求且投标报价最低(二轮报价单)的供应商为中标候选人。采用最低评标价法的，评标结果按投标报价由低到高顺序排列。投标文件满足竞争性谈判文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

27.2.2评审标准

27.2.2.1响应文件的审查

27.2.2.1.1对所有投标人的评估，都采用相同的程序和标准。评标过程将严格按照谈判文件的要求和条件进行。

27.2.2.1.2评标委员会将对响应文件进行检查，以确定响应文件是否完整、有无计算上的错误、文件是否已正确签署等。

27.2.2.2评标委员会将对确定为实质性响应的响应文件进行进一步评审，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

27.2.2.2.1如果用数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，应以文字表示的金额为准进行修正；

27.2.2.2.2当单价与数量的乘积和总价不一致时，以单价为准进行修正。只有在评委会认为单价有明显的小数点错误时，才能以标出的总价为准，并修改单价；

27.2.2.2.3评标委员会将按上述修正错误的方法调整响应文件中的投标价，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝；

27.2.2.2.4评委会将允许修正响应文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。

27.2.2.3对响应文件的初审

27.2.2.3.1响应文件初审分为资格性检查和符合性检查

27.2.2.3.1.1资格性检查：依据法律法规和谈判文件的规定，对响应文件中的资格证明文件等进行审查，以确定供应商是否具备参加谈判的资格；

27.2.2.3.1.2符合性检查：依据谈判文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对谈判文件的响应程度进行审查，以确定是否对谈判文件的实质性要求作出响应。

27.2.2.4符合性检查：

27.2.2.4.1符合性检查：

依据谈判文件的规定，评标委员会将对通过资格审查的响应文件的有效性、完整性和对谈判文件的响应程度进行审查，以确定是否符合对谈判文件的实质性要求作出响应。对没有实质性响应的响应文件将不进行评估，其投标被作为无效投标。凡有下列情况之一者，响应文件将被视为未实质性响应谈判文件要求。

（1）投标人未按照谈判文件要求上传电子响应文件的；

（2）投标人未在规定解密时间内进行解密；

（3）投标人在报价时采用选择性报价；

（4）投标人不具备谈判文件中规定资格要求的；

（5）投标人的报价超过了采购预算或最高限价的；

（6）未通过符合性检查的；

（7）不符合谈判文件中规定的其他实质性要求和条件的；

（8）投标人串通投标；

（9）响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（10）不符合谈判文件中规定的其它实质性条款以及法律法规规定的其他情形（如低于当地最低工资标准）；

（11）被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

（12）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理；

（13）响应文件未按照谈判文件要求加盖电子签章；

（14）其他法律、法规及本谈判文件规定的属无效投标的情形。

27.2.2.4.2对资格性检查和符合性检查不合格的投标人，将告知其理由。

评标委员会决定投标响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求其他的外部证据。

27.2.2.5在评审过程中，评标委员会发现投标人有下列情形之一的，可以认定属于串标、围标的行为。具体表现形式如下：

27.2.2.5.1不同投标人的响应文件异常一致或者投标报价呈规律性差异的；

27.2.2.5.2不同投标人的响应文件由同一单位或个人编制的；

27.2.2.5.3不同投标人的响应文件载明的项目管理成员为同一人的；

27.2.2.5.4不同投标人的响应文件相互混装的；

27.2.2.5.5不同投标人授权同一人作为投标人代表的；

27.2.2.5.6不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出的；

27.2.2.5.7有证据证明投标人与采购单位、采购代理机构或其他投标人串通的其他情形的；

27.2.2.5.8评标委员会认定的其他串标、围标情形。

27.2.2.6有下列情形之一的予以废标，同时将废标理由通知所有供应商：

（1）符合专业条件的服务单位或者对谈判文件作实质性响应的服务单位不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）供应商的报价均超过了采购预算或最高限价的，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的；

（5）因系统故障原因造成开标不成功的；

（6）投标文件存在歧义、重大缺陷，或者谈判文件内容违反国家有关强制性规定的，

见本谈判文件第五章规定。

27.3采购活动终止的情况

出现下列情形之一的，本次竞争性谈判采购活动将被终止：

27.3.1因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的。

27.3.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

27.3.3在采购过程中符合要求的供应商或者最后报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

27.3.4在苏采云系统规定时间内成功解密电子响应文件的供应商不足3家的。

六、成交

28、确定成交单位

28.1谈判小组将从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照最后报价由低到高顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。采购人从评审报告提出的成交候选供应商中，根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且最后报价最低的原则确定成交供应商。

28.2如排名第一的成交候选供应商放弃成交或因不可抗力不能履行合同或者被查实存在影响成交结果的违法行为等情形，不符合成交条件的，采购人重新组织采购。

28.3 提供相同品牌相同型号产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下响应的，按一家供应商计算，谈判中在其他条件合格的前提下，最后报价最低的供应商获得成交供应商推荐资格；最后报价相同的，由采购人或者采购人委托谈判小组按照竞争性谈判文件规定的方式确定一个供应商获得成交供应商推荐资格，竞争性谈判文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌同型号供应商不作为成交候选人。

28.4 供应商的最后报价如相同，则优先采购 “环境标志产品”或“节能产品”；若均非“环境标志产品”、“节能产品”，则将优先采购交货期短者。环境标志产品是指列入财政部、环境保护部最新公布的《环境标志产品品目清单》内的产品；节能产品是指列入财政部、国家发改委最新公布的《节能产品品目清单》内的产品。

28.5采购人确定成交供应商后，招标代理将在“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”、“建湖县公共资源交易电子化服务平台”发布成交结果公告，公告期限为1个工作日。

28.6若有充分证据证明，成交供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：

28.6.1提供虚假材料谋取成交的。

28.6.2与评审专家、采购人、其他供应商或者招标代理工作人员恶意串通的。

28.6.3向评审专家、采购人或招标代理工作人员行贿或者提供其他不正当利益的。

28.6.4恶意竞争，最后报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。

28.6.5不满足本谈判文件规定的实质性要求，但在评审过程中又未被谈判小组发现的。

28.6.6成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同或者未按照谈判文件确定的事项签订政府采购合同的。

28.3.7将政府采购合同转包的。

29、质疑和投诉

29.1 质疑供应商是指直接参加本次投标活动的供应商，未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑不予受理；

29.2 质疑供应商必须以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑；

29.3 供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购人将只对供应商第一次质疑作出答复；

29.4质疑函应包括以下主要内容，并按照“谁主张、谁举证”的原则，附上必要的证明材料（证明材料中如涉及到产品功能或技术指标的，应出具相关制造商的证明文件），否则，代理公司或采购人不予受理。质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

29.5采购人或采购代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑,采购人或采购代理机构不接受未填写快递运单的快件。

29.6 采购人或代理机构在收到供应商的书面质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商，答复的内容不涉及商业秘密；

29.7 投标人认为谈判文件内容违法或不当的，应当在谈判文件规定的截止时间前提出异议；认为开标活动违法的，应当在开标现场提出异议；对采购单位（采购代理机构）答复不满意或采购单位（采购代理机构）在规定时间内未予答复的，投标人可向建湖县财政局投诉。

29.8 以下情形的质疑不予受理

29.8.1内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

29.8.2超出政府采购法定期限的质疑。

29.8.3以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

29.8.4未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

29.8.5(如有)供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

29.9 质疑或投诉程序

投标人认为本次谈判文件、招标过程和中标、成交结果违反法律、法规和规章规定的，应当首先依法向采购单位或采购代理机构提出质疑，对采购单位或采购代理机构质疑答复不满意的可到建湖县财政局提出投诉。投标人或者其他利害关系人不按规定投诉或通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，影响招投标活动正常进行的，招投标行政监督部门不予受理，并给予警告。

29.10 恶意投诉情形

下列情况之一，投标人的投诉将被界定为恶意投诉，监管机构将对投诉人按有关规定列入不良记录名单并上网公示，投标人今后参与政府项目将受到影响：

（1）未按规定向投诉处理部门投诉或向不同部门多方投诉的；

（2）不符合投诉受理条件，被告知后仍进行投诉的；

（3）投诉处理部门受理投诉后，投诉人仍就同一内容向其他部门进行投诉的；

（4）捏造事实、伪造材料进行投诉或在网络等媒体上进行失实报道的；

（5）投诉经查失实，被告知后，仍然恶意缠诉的；

（6）一年内三次以上失实投诉的；

（7）直接向领导、纪委、检察部门写匿名信等。

29.11投标人有下列行为之一造成采购人重新招标的，采购人重新招标时可以拒绝其参加投标：

（1）无故放弃中标；

（2）串通投标；

（3）存在弄虚作假行为；

（4）以可能影响履约的异常低价参加投标；

（5）其他违反法律、法规的行为。

对三年内在与采购人合同履行过程中被依法判定存在违约行为导致采购人重大损失或者被列入严重失信主体名单的法人、非法人组织或者自然人，采购人可以拒绝其参加投标。

29.12电子招标投标交易平台

电子招标投标交易平台（即“苏采云”系统，网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）相关要求是本谈判文件的组成部分。

30、成交通知书

30.1成交结果确定后，招标代理将向成交供应商发出成交通知书。请成交供应商在成交结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载成交通知书。因系统存储空间有限，自成交结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载成交通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由成交供应商自行承担。

30.2成交通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

31. 签订合同

31.l成交供应商应当在成交通知书发出之日起三十日内，按照谈判文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

31.2谈判文件、成交供应商的响应文件及谈判过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3 签订合同后，成交供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包形式履行合同,否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

32、标的物的追加

32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

33、电子招标投标交易平台

电子招标投标交易平台（即“苏采云”系统，网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）相关要求是本谈判文件的组成部分。

33.1潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。

具体见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》（手册下载地址：盐城市政府采购网http://czj.yancheng.gov.cn/col/col2383-办事指南）；

33.2潜在投标人访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/；

33.3“CA数字证书”的获取：供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持政务CA（意源CA）。“CA数字证书”的办理方法详见《江苏省政府采购数字证书(供应商)数字证书CA及电子签章办理指南》；

33.4采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载；

33.5招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的谈判文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅；

33.6请潜在投标单位提前安装相应的控件（详见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。

34、政府采购履约资金扶持政策

根据《转发江苏省财政厅 中国人民银行南京分行<关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知>的通知》（盐财购〔2021〕20号）规定，中标供应商如有融资需求，可持政府采购合同在线向相关金融机构（具体信息详见盐城市政府采购网浮动窗口“政采贷”栏目）申请贷款，相关金融机构按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务；采购人应当依法按时在“苏采云”系统中录入并公开政府采购合同信息，勾选“融资贷款”选项，并在合同签订、验收付款、账号维护等环节提供必要便利，持续降低参与政府采购的中小企业融资成本。

# 第三章 合同文本

江苏建湖经济开发区固体废物规范化处置项目

服

务

合

同

江苏建湖经济开发区综合服务中心

二〇二五年 月

政府采购合同

项目名称：江苏建湖经济开发区固体废物规范化处置项目

项目编号：

甲    方：   江苏建湖经济开发区综合服务中心

乙    方：

甲、乙双方根据江苏建湖经济开发区固体废物规范化处置项目竞争性谈判的结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1标的名称：江苏建湖经济开发区固体废物规范化处置项目

1.2标的内容：按固废清挖处置方案要求对填埋区域进行处置，初步计量约40000吨，严格按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》及省、市现行规范文件的要求，处置工作主要内容包括固体废物开挖、称重、密闭转移运输以及最终处置等内容，清理处置量以清运后的过磅记录和第三方审计量为准。

1.3标段划分：一个

1.4履行地点：江苏建湖经济开发区综合服务中心指定地点。

1.5合同履行期限：自合同签定之日起30个日历天内完成区域内固废清理，清理完成后30日历天内完成处置。

二、合同金额

2.1本合同金额为人民币（大写）：____ ___（小写）：__________元。

2.2合同报价应是谈判文件所确定招标范围内全部工作内容的价格体现，以及为完成上述内容所必须的人工费、材料费、机械费、不可预见的费用、管理费、招标代理费、利润、税金和文件规定的其他各项应有的全部费用（综合报价），对乙方认为没有考虑到的费用项目甲方将不予支付，并认为此项费用已包含在投标报价中。

2.3合同价格形式：固定综合单价合同，本项目实行综合单价釆购，釆购合同采用“固定综合单价合同”，由采购人提供预估工程量，供应商以预估工程量为基础填报相应的单价并计算合价。供应商应充分考虑合同实施期间各类材料费、人工费等全部费用组成的市场风险和国家政策性调整风险系数和采购人对工期、质量等的要求，并计入综合单价，结算时综合单价不予调整。

2.4甲方不承诺预估工作量数据的准确性，乙方必须自行确认其中存在的风险，包括数据不准确的风险等。最终合同结算按照乙方实际完成的工作量结算。 若乙方最终实际完成的工作量最终结算总价低于合同预估总价的，按照实际结算总价进行结算。

2.5 甲方或者采购代理机构应当按照政府采购合同规定的技术、服务、安全标准组织对乙方的履约情况进行验收，并出具验收书。验收书应当包括每一项技术、服务、安全标准的履约情况。

三、履行期限及地点

履行期限：自合同签定之日起30个日历天内完成区域内固废清理，清理完成后30日历天内完成处置。

注：如遇极端天气原因致服务延期，履约期限可适当顺延；

服务地点：采购人指定地点。

四、付款方式

1、根据市财政局《关于进一步优化政府采购营商环境的通知》文件要求，合同签订后30日内，甲方收到发票10个工作日内支付预付款，预付款支付比例：合同中标金额的30%；签订合同时，乙方明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例金额，甲方可不适用该条款；

2. 结算方式：清理处置量以清运后的过磅记录和第三方审计量为准。

3. 结付方式及期限：依据中标单价*实际清理处置量结算

清理量每达到1万吨时结算一次，当清理量余量不足1万吨结算时，预留2000吨（如余量不足2000吨按实际量）的清理量作为尾款于清理效果评估报告中监测数据合格并通过专家评审后2个月内支付，剩余部分按实际清理量结算；

付款时需提供正式发票；

五、履约保证金

1、签订合同时，须向甲方缴纳中标总价5%的履约保证金_____元，于合同履行后退还（履约保证金形式：供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交）。如乙方被第三方信用服务机构依据标准规范评定为AA级及以上的供应商（须在签订采购合同前提供信用管理部门备案的第三方信用报告，且信用报告通过“信用盐城网”可查实），甲方将降低履约保证金缴纳金额为中标价的2.5%。

乙方向甲方提交履约保证金退还申请，须经甲方同意后退还履约保证金。乙方不履行与甲方订立的合同或未按谈判文件规定内容执行，履约保证金不予退还，给甲方造成的损失超过履约保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿；没有提交履约保证金的，应当对甲方的损失承担赔偿责任。

2、合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。

3、履约保证金的退还：

3.1方式：

无息退还至投标人缴纳履约保证金的账户。如为保函，在到期时自行失效。

3.2时间：验收合格后30日内。

3.3条件：按合同要求全部履约完成并经采购人验收合格。

3.4不予退还情形：

除不可抗力情况外，投标人出现下列情形之一的，其履约保证金，采购人将视情节决定不予退还或部分不予退还。

（1）中标人无正当理由拒绝签订合同的，或者在签订合同时向采购人提出附加条件或者更改合同实质性内容要求的；

（2）中标人不履行与采购人订立的合同的；

（3）中标人所供服务不符合谈判文件规定要求的；

（4）中标人采取欺骗、弄虚作假方式投标的或与其它投标人串通投标的；

（5）中标人将合同内容转包、违法分包的；

（6）中标人故意捏造事实或伪造证明材料，进行虚假恶意投诉或反映的。

3.5逾期退还的违约责任：采购人逾期无故未退还履约保证金的，按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

六、权利与义务

1、甲方的义务

1.1 甲方有义务向乙方及时提供开展工作所必需的政策、法律、法规、行政指导性文件，作为处置的依据；

1.2 甲方有义务配合乙方对疑难案例开展专家咨询，甲方有义务邀请其他行政管理部门对废弃物处置中发现的疑难案例及废弃物处置判断进行研究。

2、乙方的义务

2.1 乙方有义务调动优质资源，高水平完成本次废弃物处置工作。

2.2 乙方有义务必须认真执行并按时完成甲方提供的服务目标，自觉接受甲方及第三方监理机构的监督，对甲方提出的正确意见，应当予以采纳并及时整改；乙方必须坚守工作范围的职责，不得介入甲方行政执法管理范围的事务性工作。

2.3 乙方有义务配合政府审计监督。

2.4 乙方的处置工作人员应当满足本次废弃物处置工作的标准和需要。

2.5 乙方有义务委派具备能力的人员担任负责本次弃物处置的项目负责人及技术负责人，并要求上述人员不因其他原因耽误本次弃物处置工作，如因特殊原因需要更换人员，必须与甲方协商确定。

2.6 乙方有义务认真履行本次招标的所有承诺，有义务负责承担所聘用全部工作人员的人身安全的全部责任，在服务的过程中发生的一切安全问题，由乙方全权负责。

2.7 项目服务期间，乙方所有的工作人员的人身安全以及乙方在服务期间产生的各类安全责任事故均由乙方自行承担。因乙方管理不善，造成服务范围内的设施、设备等损坏的，由乙方负责赔偿。

3、保密要求及义务

3.1 乙方及其工作人员除了应当遵守本合同有关资料及废弃物处置成果归属的规定外，还应当对本次废弃物处置过程中接触的所有资料及工作成果保密, 不得向其他单位和人员泄露本次废弃物处置信息。

3.2 乙方及其工作人员违反保密规定或者法律及本合同规定的其他禁止性规定，所引起的一切后果及法律责任由乙方承担。

3.3 双方应当对本协议的内容、因履行本协议或在本协议期间获得的或收到的对方的商务、财务、技术、产品的信息、用户资料或其他标明保密的文件或信息的内容（简称“保密资料”）保守秘密，未经信息披露方书面事先同意，不得向本协议以外的任何第三方披露。资料接受方可仅为本协议目的向其确有知悉必要的雇员披露对方提供的保密资料，但同时须经甲方同意且指示其雇员遵守本条规定的保密及不披露义务。

七、知识产权

乙方应保证甲方在使用、接受本合同标的或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

八、安全责任

1.本项目中标人必须确保安全实施，若发生安全问题，由乙方自行负责处理并承担一切经济和法律责任，其与甲方一切无关。如发生安全质量事故或人身伤害事故，乙方  应承担一切法律和经济责任（包含应负的连带责任），与甲方无任何关系。若乙方不能及时处理发生的问题和责任，并影响到甲方的工程进度及相关工作，甲方有权从乙方的项目款中直接支付费用以处理相关事务。余额不足的，由受伤害人自行向乙方追债。

2.乙方必须按照规定对项目实施人员进行人身意外伤害的相关保险。

九、违约责任

1、合同一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

2、甲方违约责任

甲方违反合同规定，拒绝接收乙方提供的服务，应当承担乙方由此造成的损失。

3、乙方违约责任

乙方不能正常提供服务或提供的服务不能满足项目需求从而影响甲方项目进度的，甲方有权解除合同，乙方向甲方偿付合同总价款5%的违约金，违约金不足以补偿损失的甲方有权要求乙方补足。

十、处罚政策

1、如乙方发生有责投诉或遭新闻媒体曝光，如电视台、网络媒体（新媒体）、新闻媒体、12345服务中心等（包含地方及以上各级）， 或网上投诉属实，或城市管理部门、交通部门、环保部门、安监等部门检查发现属实的，每有一次罚款2万元（因供应商未及时处理导致严重不良社会影响的，每有一次罚款5万元）同时暂停支付服务费，直至妥善处理相关问题、事件等。甲方保留通过司法途径向乙方要求赔偿的权利。

2、乙方未按照要求期限完成处置服务的, 暂停支付服务费且处以不低于合同总价5%的处罚金。
    3、因中标人现场管理不到位和运输车辆管理不到位，造成安全事故、交通事故、相关处罚（包括但不限于环境保护相关违法处罚），全部由中标人自行承担，招标人不承担任何责任和赔偿，并且有权对中标人进行经济处罚，并从支付费用中给予扣除。

十一、不可抗力事件处理

1、双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行理由；在取得有关主管机关证明以后，允许延期履行、部分履行；

2、不可抗力引起的后果及造成的损失由合同当事人按照法律规定及合同约定各自承担。不可抗力发生前已完成的工程设计应当按照合同约定进行支付。

十二、解决争议的方法

双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成，由甲方住所地人民法院管辖。

十三、其它

1、合同执行期内，甲、乙双方均不得随意变更或解除合同。合同如有未尽事宜，须经双方共同协商，做出补充规定，补充规定与合同具有同等效力；

2、任何一方无权在未另一方事先书面同意的情况下，向第三方给予、授予和转让本合同所规定的任何权利和义务；

3、本合同附件包括：招标文件、中标通知书、投标文件；

4、该合同在签订之日起2个工作日内在江苏省政府采购网、盐城市政府采购网上予以公示；

5、本合同经双方签字盖章后即日起生效，正本壹式陆份，甲乙双方各执叁份，具有同等法律效力。

甲 方：               乙 方：

地 址：               地 址：

法定代表人或授权代表：        法定代表人或授权代表：

联系电话：              联系电话：

签订日期：  年 月 日

# 第四章 采购需求

一、项目概况

项目编号：JSZC-320925-JHJJ-T2025-0006

项目名称：江苏建湖经济开发区固体废物规范化处置项目

采购方式：竞争性谈判

预算金额：920万元，单价预算230元/吨

最高限价（如有）：/

采购需求：按固废清挖处置方案要求对填埋区域进行处置，初步计量约40000吨，严格按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》及省、市现行规范文件的要求，处置工作主要内容包括固体废物开挖、称重、密闭转移运输以及最终处置等内容，清理处置量以清运后的过磅记录和第三方审计量为准。

合同履行期限：自合同签定之日起30个日历天内完成区域内固废清理，清理完成后30日历天内完成处置。

本项目（是/否）接受联合体：否

二、技术要求及相关说明

（一）项目概况

按固废清挖处置方案要求对填埋区域进行处置，初步计量约40000吨，严格按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》及省、市现行规范文件的要求，处置工作主要内容包括固体废物开挖、称重、密闭转移运输以及最终处置等内容，清理处置量以清运后的过磅记录和第三方审计量为准。

（二）法律法规及相关规范

（1）《中华人民共和国环境保护法》；

（2）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》；

（3）《中华人民共和国土壤污染防治法》；

（4）《中华人民共和国水污染防治法》；

（5）《国务院关于印发土壤污染防治行动计划的通知》；

（6）《污染地块土壤环境管理办法》；

（7）《关于坚决遏制固体废物非法转移和倾倒 进一步加强危险废物全过程监管的通知》；

（8）《省政府办公厅关于进一步加强固体废物污染防治的通知》；

（9）《省政府关于印发江苏省土壤污染防治工作方案的通知》；

（10）《江苏省固体废弃物污染环境防治条例》；

（11）《关于坚决打击和遏制我省固体废物非法转移倾倒等环境违法行为的通知》。

（三）标准规范

（1）《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）；

（2）《环境空气质量标准》（GB3095-2012）；

（3）《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》(GB36600-2018)；

（4）《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（15618-2018）；

（5）《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）；

（6）《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）

（7）《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）；

（8）《工作场所有害因素职业接触限值》（GBZ 2.1-2007）。

（9）《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）；

（四）运输及处置技术要求

1、装卸过程二次污染防治

固废的装卸工作需要执行相关管理要求，具体如下：

（1）固废需密封装卸，严防渗漏；

（2）装卸时要穿戴好个人防护用品，如防护服、口罩、鞋帽、防毒面具、防护手套、防护眼镜等；

（3）若皮肤或衣服不慎沾染液态废物，可用大量水冲洗；

（4）禁止在有毒作业场所吃饭、饮水、吸烟；

（5）装卸前进行现场测爆，装卸过程严禁吸烟、拨打手机、使用明火或能够产生静电的器材等可能引起燃烧、爆炸等严重后果的行为；

（6）装卸作业时，应轻装、轻卸，防止容器受损；

（7）装卸过程不得拖拉撞击，不能肩扛背负，防止震动和摩擦；

（8）选择晴天或多云天气进行装卸和运输作业。

2、运输过程二次污染防治

本次固废的运输工作需要执行相关管理要求，具体如下：

（1）运输路线的确定。运输之前需确定运输路线，要注意避开敏感水体和区域。每辆运输车辆均携带有实时 GPS 监控设备，记录运输车辆运行路线，确保运输车辆按照指定的运输路线行驶，不随意变换路线。

（2）每辆运输车辆押运员需确保每次车辆出贮存区域时，车辆干净、无固废及泥土沾在车上。

（3）运输时应当采取密闭、遮盖、喷淋等措施防止扬散。

（4）运输人员，应当经过运输驾驶培训并合格，工作态度认真负责，技术熟练并熟悉道路情况。应做到遵守交通、消防、治安等相关法规。具备一定应急处理的知识和能力。

（5）清运处置单位应当制定在发生意外事故时采取的应急措施和防范措施。

（6）运输时，发生突发性事故必须立即采取措施消除或者减轻对环境的污染危害，及时通报给附近的单位和居民，并向事故发生地有关部门报告，接受调查处理。

（7）运输现场需注意控制车辆噪声、扬尘，避免对周边居民正常生活造成显著影响。运输过程中，应严格控制车速，避免紧急制动、急加速等，防止因上述操作造成容器间发生碰撞引起的容器或容器盖失位等引起的废液泄漏。

（8）对运输固废的设施和设备应当加强管理和维护，保证其正常运行和使用；禁止将固废与旅客在同一运输工具上载运；运输设施和设备在转作他用时，必须经过消除污染的处理，方可使用。

（9）运输车辆必须按照规定停放在指定的停车库（场）。 因特殊情况需要，必须符合安全、不产生环境污染等基本条件，报经主管领导同意后才能在其他停车库（场）暂时停放。

3、接收过程二次污染防治

固废接收工作具体需要做到以下工作管理要求：

（1）当固废运到清运处置单位接收处后，须进行过磅称重（实车、空车各过磅一次）。对所过磅量进行核对确认。

（2）做好固废入库工作，确保存放仓库做好防扬散、防雨、防流失工作。

（3）固废接收应认真执行转移联单制度，现场交接时应认真核对数量、种类、标识等，并确认与转移联单是否相符，并对接收的废物及时登记。

（4）做好固体废物现场交接工作的视频影像资料的保存工作。

（5）固废处置利用前，对进厂废物进行物理化学性质、特性鉴别、反应性和相容性等进行分析及鉴别，根据本次废物的性质进行合理配伍，保证废物热值满足处置要求。

4、接收流程

固废运输至接收单位后，整个接收工作流程为：固废类别核查—过磅称重—固废处置。

①固废类别核查：运输至接收单位后，接收单位对固废进行检查，确认是否为处置协议中约定的固废；

②过磅称重：由接收单位共同对固废进行过磅称量，核对确认重量，在多方共同见证下确认固废入库。

运输的固废重量以接收单位过磅重量为准。

③处置：得到相关部门允许后，根据固废性质按要求处置固废。

5、其他要求

5.1固废处理具体要求

①、日常运输制度

运输要求：坚持“固定”原则：固定车辆、固定人员（含GPS定位设备）、固定时间、固定路线；认真做好运输、进入处置单位过磅记录，并及时上报，且单据拍照留档作为结算依据之一。

运输线路范围：装车后运送至固定的固体废物处理场，不得随意外运其它地方处理；GPS定位数据必须交由采购单位存档且作为结算依据之一；

②、日常固体废物外运及处置长效机制

限时承诺办结制度：针对运输过程中出现的车辆抛锚、交通事故等意外情况，在限定时间内及时处理完成。

③、内业资料同步制度

随着经济的发展、社会的进步，资料的整理归档必须引起足够的重视。日常运输计量台账、安全管理检查记录、外运末端进厂过磅记录等材料要齐全。

④、安全文明作业

投标人应遵守安全生产有关管理规定，作业操作人员工作时，必须穿着标志服、增强防毒意识，按规定穿戴好劳动防护用具；场地应设置安全警示标志和指示标志，并专人指挥车辆进出，机具操作要严格执行安全操作规定，确保安全，场地应做好。

⑤、固体废物运输车辆要符合相关部门规定和要求，专业运输必须使用专业运输固废的车辆，运输过程中作好密闭运输，严禁抛洒滴漏。

⑥、作业中转场地（如有）应当做到：

（1）考虑固体废物的特殊性，结合市容管理要求和环卫车辆运输的合理性；

（2）保持场内没有蚊蝇滋生地，防止尘土飞扬、污水流溢，每天及时做好消杀除臭工作；

（3）保持进场道路整洁、畅通；

（4）不得消纳绿化垃圾、有毒有害垃圾等其它垃圾；

（5）各类运输车辆作业时，场站管理人员应做好倾卸固体废物的指挥工作；

（6）及时做好运输车辆运送进场的固体废物的计量工作；

（7）现场应做好卫生管理和安全管理。

（8）其它事项详见省市县固体废物外运规范处置相关管理规定。

5.2投标人自行勘察现场。如不踏勘现场的供应商中标后，不得以不完全了解现场情况为由而向采购单位提出任何索赔的要求，对此采购单位不承担任何责任并将不作任何答复与考虑；

5.3本项目现场积水、雨水侵入、基坑渗水及固体废物渗滤液等产生的废水处置，包含在固废处置中，采购人不再承担额外的处置费用。

三、服务保障和承诺要求

1. 各投标人必须严格按照本次招标技术参数要求进行合理报价，如后期出现服务重大失误或严重违约情形视同虚假承诺谋取中标成交，将被列入不良行为记录名单；

2. 项目服务期间，中标方所有的工作人员的人身安全以及中标方在服务期间产生的各类安全责任事故均由中标方自行承担。

3、项目服务期间必须确保安全实施，若发生安全问题，由中标方自行负责处理并承担一切经济和法律责任，其与甲方一切无关。如发生安全质量事故或人身伤害事故，中标方应承担一切法律和经济责任（包含应负的连带责任），与甲方无任何关系。

4.中标方必须按照规定对项目实施人员进行人身意外伤害的相关保险。

5.中标后在县生态环境部门的监督下，必须按规范程序将区域内固废清挖处置到位，如如因程序不规范或处置固废代码不符合要求导致停工的，一切责任由中标单位负责。

四、采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一览表

| 序号 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 固废处置 | 其他未列明行业 |

# 第五章 评审方法与评审标准

一、谈判小组

本采购项目谈判小组的评委由相关的专家、采购人代表等有关人员构成。

二、评审方法

经谈判确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由谈判小组采用最低评标价法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行评审。

最低评标价法，投标文件满足竞争性谈判文件全部实质性要求且投标报价最低(二轮报价单)的供应商为中标候选人。采用最低评标价法的，评标结果按投标报价由低到高顺序排列。投标文件满足竞争性谈判文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

三、评审原则

谈判小组必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与供应商接触。

四、政府采购政策功能落实

1、小微企业优惠情况：

1.1对小型和微型企业产品最后价格给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。如项目为工程类或服务类，施工单位/服务全部由符合政策要求的小微企业承接，对其总报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参与价格评审。如项目为货物类采购，提供的货物全部由符合政策要求的小微企业制造，对其总报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参与价格评审。如供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物，不享受中小企业扶持政策，价格不作相应扣除。

1.2供应商须按照采购文件要求提供相应的《企业声明函》（格式附后），不提供声明函或有弄虚作假的，将依法承担相应责任。

1.3企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业【2011】300号）文件规定自行填写。

1.4以上规定未尽事项，按《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）等有关制度规定执行。

2、残疾人福利单位价格扣除：

2.1本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

2.2残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》（格式附后）。

2.3残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除：

3.1本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

3.2监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

3.3监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

6、执行投标产品的商品包装、快递包装相关政策：供应商对于投标产品的商品包装、快递包装应按照“关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123号）”执行 。

7、执行数据中心采购相关政策：若涉及到数据中心采购，应按照“关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知（财库〔2023〕7号）”执行。

# 第六章  响应文件格式

响 应 文 件

项目名称：

项目编号：

供应商名称：

日    期：

## 响应文件相关格式

## （一）开标一览表

项目编号：

本次为首轮报价

货币单位：人民币元

| 项目名称 | 项目内容 | 单价（小写） | 总价（小写） |
| --- | --- | --- | --- |
| 江苏建湖经济开发区固体废物规范化处置项目 | 详见谈判文件 |  |  |
| 总价（大写）： |  |  |  |

投标人公章(电子签章)：

日 期：2025年  月  日

## （二）投标函

采购人：江苏建湖经济开发区综合服务中心

1、根据江苏建湖经济开发区固体废物规范化处置项目的谈判文件，我单位经市场考察和研究上述项目谈判文件的投标须知、相关标准及技术要求和其他有关文件后，按谈判文件规定的各项要求，我方愿以人民币为单价（大写）：      ，（小写）¥：    元；人民币总价（大写）：    ，（小写）：       的投标价格（含招标代理服务费）的投标报价完成本项目，按招标要求实施此项目；

2、合同履行期限：自合同签定之日起30个日历天内完成区域内固废清理，清理完成后30日历天内完成处置；

3、如果我方在谈判文件规定的截止时间后撤回响应文件，或在接到中标通知书后30天内未能或拒绝签订合同协议书，我单位自愿接受被列为不良行为记录；

4、我方接受谈判文件中的款项支付条件；

5、我方所有的工作人员的人身安全以及我方在服务期间产生的各类安全责任事故均由我方自行承担；

6、如我方中标，我方承诺在签订合同前向采购人交纳谈判文件规定的履约保证金；

7、我方响应文件提供的所有资料真实、有效，如有不实，我方无条件接受采购人和主管部门依据法律法规做出的处理决定，并承担由此产生的责任；

8、你方的中标通知书和谈判文件将成为约束双方合同文件的组成部分。

投标单位：(盖章)

法定代表人或委托代理人：(盖章或签字)

日 期： 2025年  月  日

## （三）无重大违法记录声明函

江苏建湖经济开发区综合服务中心：

我单位             （供应商名称）郑重声明：参加政府采购活动前3年内在经营活动中    （在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）

声明人：（公章）

日  期： 2025年  月  日

## （四）供应商登记表

年  月  日

| 企业名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 详细地址 |  |  |  | 邮 编 |  |
| 法人代表 |  | 企业性质 |  | 注册资金 |  |
| 联系人 |  | 职 务 |  | 所在部门 |  |
| 营业面积 |  | 在册员工 | 名 | 技术人员 | 名 |
| 联系电话 |  |  | 传 真 |  |  |
| 手机号 |  |  | 网址 |  |  |
| 供应商品 范 围 |  |  |  |  |  |
| 企业概况 |  |  |  |  |  |
| 主要业绩 |  |  |  |  |  |

## （五）法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地址：

成立时间：  年  月  日

经营期限：

姓名：            联系电话：

系           （投标单位名称）的法定代表人。

特此证明。

投标单位（公章）：

日  期：2025年  月  日

## （六）授权委托书

本授权委托书声明：我         （姓名）系         （投标人名称）的法定代表人，现授权委托（姓名）       为我的代理人，以本公司的名义参加江苏建湖经济开发区固体废物规范化处置项目的投标活动。代理人在开标、询标、合同谈判等过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委权，特此委托。

联系电话：

投标人（公章）：

法定代表人（印章或签字）：

日期：2025年 月 日

附：

（代理人身份证复印件粘贴处）

## （七）中小企业声明函（服务）（如有）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加江苏建湖经济开发区固体废物规范化处置项目招标活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：：

江苏建湖经济开发区固体废物规范化处置项目，属于  其他未列明行业 ；承接商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为         万元，资产总额为         万元，属于        （中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：2025年  月  日

注：1.供应商如不提供此声明函或不提供证明材料的，投标报价将不做相应扣除。

2.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

## （八）残疾人福利性单位声明函（如有）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位在本次政府采购活动中提供的残疾人福利单位产品报价合计为人民币（大写）圆整（¥：     ）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

授权代表亲笔签名：

日 期：2025年  月  日

## （九）公共资源交易投标信用承诺书

为营造公开、公平、公正的公共资源交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本人代表本单位作出以下承诺：

一、本单位对所提交的单位基本信息、单位负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成分；

二、严格依照国家和省、市关于招标投标等方面的法律、法规、规章、规范性文件，参加公共资源交易招标投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；

三、严格遵守即时信息公示规定，及时更新公共资源交易中心主体信息库中信息；

四、自我约束、自我管理，守合同、重信用，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约、恶意投诉等行为，主动维护公共资源交易招标投标的良好秩序；

五、自觉接受政府部门、行业组织、社会公众、新闻舆论等监督；

六、本单位自愿接受招标投标有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良行为或存在其他法律法规对招标投标行为予以限制的情形，自愿接受招标投标有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应的法律责任；

七、上述承诺已向本单位员工作了宣传教育。

法定代表人（签名并盖章）：

投标人（盖章）：

日期：2025年 月 日

## （十）建湖县政府采购事前信用承诺书

为营造我县公开、公平、公正、诚实守信的政府采购交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本人代表本单位作出以下承诺：

（一）本单位对所提交的企（事）业单位基本信息、企（事）业负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责；

（二）本单位无涉及政府采购活动的违法、违规不良记录，我公司及相关负责人无因存在重大隐患整改不力、发生有重大社会影响生产安全事故或其他严重违法违规行为而被列入失信联合惩戒的不良记录；

（三）严格依照国家和省、市关于政府采购的法律、法规、规章、规范性文件，参加政府采购投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；

（四）严格遵守即时信息公示规定，及时更新维护建湖县政府采购网中与本单位相关的信息；

（五）自我约束、自我管理，守合同、重信用，自觉维护政府采购交易的良好秩序，与参与本次政府采购活动的其他供应商不存在直接控股或管理关系，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约等行为；

（六）自觉接受政府、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

（七）本单位自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良失信行为，自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应责任；

（八）本人已认真阅读了上述承诺，并向本单位员工作了宣传教育。

法定代表人（签名并盖章）：

单位名称（盖章）：

日 期：2025年  月  日

## （十一）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明函

我方郑重声明：我方具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我方具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：                               。

主要专业技术能力有：                       。

供应商名称（公章）：

日  期：2025年  月  日

## （十二）首轮清单报价表

本次为首轮报价

江苏建湖经济开发区综合服务中心：

我单位愿意按照谈判文件的要求和下面的报价提供所需服务，并保证服务质量。          单位： 人民币

| 服务名称 | 服务内容 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 江苏建湖经济开发区固体废物规范化处置项目 | 详见第四章 采购需求“二、技术要求及相关说明” | 40000 | 吨 |  |  |
| 合 计： |  |  |  |  |  |

- 1、投标报价应是谈判文件所确定招标范围内全部工作内容的价格体现，以及为完成上述内容所必须的人工费、材料费、机械费、不可预见的费用、管理费、招标代理费、利润、税金和文件规定的其他各项应有的全部费用（综合报价），对投标人认为没有考虑到的费用项目采购人将不予支付，并认为此项费用已包含在投标报价中。

- 2、预算金额：920万元，单价预算230元/吨，投标报价高于预算金额的作无效标论处。

投标单位：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日  期：2025年 月 日

## （十三）技术参数响应及偏离表

| 序号 | 项目内容 | 招标技术参数要求 | 投标技术参数(不得完全复制，逐条对应谈判文件技术要求) | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |

注：1、投标人应根据谈判文件第四部分第二条“技术要求及相关说明”，在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“无偏离”或“负偏离”，投标人按照投标服务指标填写投标技术指标，所有服务响应必须在此表体现，不接受其他形式的投标服务响应说明；投标服务指标不得低于招标文件要求的服务要求，未填写投标服务指标及达不到服务指标要求的作无效标处理。

2、投标人如在投标过程中提供虚假材料谋取中标成交的，列入不良行为记录名单，

情节严重的禁止其1-3年内参加政府采购活动。

法定代表人或委托代理人： （盖章或签字）

投标单位：                （盖章）

日期：2025年    月    日

## （十四）服务承诺函

| 售后 服务 内容 | 1. 各投标人必须严格按照本次招标技术参数要求进行合理报价，如后期出现服务重大失误或严重违约情形视同虚假承诺谋取中标成交，将被列入不良行为记录名单； 2. 项目服务期间，中标方所有的工作人员的人身安全以及中标方在服务期间产生的各类安全责任事故均由中标方自行承担。 3、项目服务期间必须确保安全实施，若发生安全问题，由中标方自行负责处理并承担一切经济和法律责任，其与甲方一切无关。如发生安全质量事故或人身伤害事故，中标方应承担一切法律和经济责任（包含应负的连带责任），与甲方无任何关系。 4.中标方必须按照规定对项目实施人员进行人身意外伤害的相关保险。 5.中标后在县生态环境部门的监督下，必须按规范程序将区域内固废清挖处置到位，如如因程序不规范或处置固废代码不符合要求导致停工的，一切责任由中标单位负责。 |
| --- | --- |
| 承诺 |  |

法定代表人或委托代理人：（盖章或签字）

投标单位：（全称并加盖公章）

2025年  月  日