昆山市政府采购

招标文件

招标人：昆山高新技术产业开发区管理委员会 (昆山高新技术产业开发区规划建设局)

项目名称：2025-2027年昆山高新区同心联圩、民营联圩、新江联圩、更楼联圩、吴淞联圩、城南联圩河道生态环境服务项目

项目编号：JSZC-320583-XHSZ-G2025-0023

苏州信衡造价咨询房产评估有限公司

二〇二五年六月

目   录

第一章：投标邀请函

第二章：投标人须知

第三章：投标文件格式

第四章：采购需求

第五章：合同文本

第六章：评标方法、评分标准

第一章  投标邀请函

:

苏州信衡造价咨询房产评估有限公司受昆山高新技术产业开发区管理委员会 (昆山高新技术产业开发区规划建设局)的委托，为其拟采购的2025-2027年昆山高新区同心联圩、民营联圩、新江联圩、更楼联圩、吴淞联圩、城南联圩河道生态环境服务项目项目进行公开招标，欢迎具备资格条件的投标人前来参加投标。

一、项目编号：JSZC-320583-XHSZ-G2025-0023号

二、项目基本情况：

1.项目名称：2025-2027年昆山高新区同心联圩、民营联圩、新江联圩、更楼联圩、吴淞联圩、城南联圩河道生态环境服务项目

2.预算金额：人民币叁仟壹佰柒拾柒万贰仟叁佰肆拾柒元整（¥：31772347元）

服务期限：3年（具体时间根据甲方通知为准）

3.采购需求：

| 包组 | 标段名称 | 作业内容 | 预算金额 （元） | 最高限价（元） | 服务期限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采购包1 | 2025-2027年昆山高新区同心联圩、民营联圩、新江联圩、更楼联圩、圩外河道生态环境服务项目（标段一） | 河道保洁 生态修复 河道设施配置 | 18907880 | 17773407 | 3年 （具体时间根据甲方通知为准） |
| 采购包2 | 2025-2027年昆山高新区吴淞联圩、城南联圩河道生态环境服务项目（标段二） | 河道保洁 生态修复 | 12864467 | 12092599 | 3年 （具体时间根据甲方通知为准） |
| 注：①投标人的报价不得超过所投标段的最高限价，否则作无效标处理，不参与评标阶段； ②投标人必须对二个标段全部进行投标，否则二个标段作无效标处理。评标按一标段、二标段顺序进行且投标人最多只能在一个标段中标。已中标的投标人不再算入其它标段的有效投标人且不参与其它标段评审； ③每个标段评审的有效投标人不得少于三家，如不足三家，应认定该标段招标失败。 |  |  |  |  |  |

三、投标人资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定（提供承诺函，格式自拟）；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：/；

3.本项目的特定资格条件：无；

4.根据《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，以及苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购〔2017〕11号）文件的规定，采购代理机构将对供应商进行信用查询。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与政府采购活动。

5、本项目不接受联合体投标。

四、获取招标文件

1、获取时间：上网之日起至2025年06月27日23:59（北京时间）。

2、获取地点：“苏采云”系统自行下载。

3、方式

（1）CA证书办理

供应商参与政府采购活动需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。CA证书及电子签章的办理方法详见苏州市政府采购网―法规政策--《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州市姑苏区平泷路251号政务服务中心4楼公共交易中心窗口，咨询电话：0512-69820834。

（2）参与采购活动

供应商插入CA证书登陆“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取招标文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交；未依照招标公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取招标文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。

（3）电子投标准备

供应商在“苏采云”系统中操作成功参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子招标文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行投标文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。

在系统操作过程中如有疑问，请按以下方式联系：

注册咨询：18261002950；

CA技术咨询电话：400-608-6099；

签章使用问题：025-83633811、025-83633812、15380932027、15371015030；

系统使用指导与咨询：联系电话：18261002950；QQ：3048755361、1315179389、895706745。

- 招标文件售价：0元。

五、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1、提交投标文件截止时间：2025年08月08日09：30（北京时间）；

2、远程签到起止时间：2025年08月08日09：00至09：30（北京时间）；

3、远程CA预解密时间：2025年08月08日09：30至09：40（北京时间）

（每个标段解密时间为十分钟，以上为第一标段具体解密时间，其他标段以实际开始时间为准）；

4、开标时间：2025年08月08日09：30（北京时间）；

5、开标地点：苏州市公共资源交易中心昆山分中心（昆山市前进西路1801号政务服务中心（西区）A1栋B2层）（“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）

6、本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子投标文件。电子投标文件制作完成后请于投标文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子投标文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

7、线上参加开标（开启）会方式：供应商登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，在今日项目列表，点击项目，进入不见面开标系统。本项目为不见面开标项目，开标阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子投标文件，如在系统规定的解密时间内未能完成解密的视为放弃投标。请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开标直至项目结束始终保持系统在线状态。具体详见《苏采云系统供应商操作手册》。

六、投标保证金：本项目不收取投标保证金，招标文件中有关保证金的规定均不适用。

七、投标注意事项

1、供应商须通过苏州市公共资源交易平台昆山市分中心下载中心自行下载安装“供应商投标工具客户端”下载招标文件、网上递交投标文件及完成开标。

2、远程开标支持计算机端及手机端，供应商可根据“苏州市公共资源交易平台昆山市分中心下载中心”对应的操作手册进行操作。

3、远程开标设备必须符合配置要求（配置要求详见操作手册），且必须配备麦克风和摄像头（采购过程可能需要视频和语音交流）。项目开标前，供应商应当提前检查电力供应、网络环境和远程开标会议有关设施、设备的稳定性和安全性，并对必要的软件进行提前启动，供应商因自身原因导致无法完成响应或者不能进行现场实时交互的，自行承担相应后果。

4、本项目以电子投标文件的内容为准，不再收取纸质投标文件及相关原件等纸质材料，电子投标文件上传成功与否，以收到系统自动发回的PDF格式的回执为准。

5、投标人需打印、保留“获取招标文件登记回执”，质疑时与质疑函一并提交。未依照采购公告要求下载招标文件的投标人，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利。

6、质疑形式。依法获取招标文件的投标人如对招标提出质疑的，应在各阶段一次性提出并按《政府采购质疑和投诉办法》规定以书面形式递交给招标代理机构，递交人（携带身份证件）如非投标人法定代表人（或经营者等）的须同时提供授权委托书及近期社保证明；如委托代理人为外聘律师，须提供授权委托书及有效的律师执业资格证书。

7、询问方式：投标人在下载招标文件后，对招标文件有疑问的，可联系代理机构工作人员进行询问，也可在“苏州市公共资源交易平台（政府采购）”项目交易系统中进行询问。

8、技术咨询（工作日09:00-17:00）：

（1）联系电话：0512-50355903；

（2）联系QQ：192259263群；

（3）CA咨询：0512-57379257。

9、昆山市财政局采购管理科投诉监督电话：0512-57310854，联系地址：昆山市前进中路368号。

10、投标人在参加政府采购活动时须遵守《昆山市政府采购供应商诚信管理办法》的相关规定。

八、联系事项

1.采购人：昆山高新技术产业开发区管理委员会(昆山高新技术产业开发区规划建设局)

地址：昆山市前进西路1899号

联系人：黄先生

联系电话：0512-55170762

2、招标代理机构：苏州信衡造价咨询房产评估有限公司

地址：昆山市登云路288号海创大厦C2座23楼

联系人：占婷

联系电话：0512-57367272

九、其他

1.本项目获取招标文件截止日期之后仍可下载招标文件，但截止日期之后下载的招标文件，视为非有效方式且不作为供应商权益受到损害的证明材料和依据。

2.为加强对政府采购供应商监督管理，进一步规范供应商政府采购行为，促进供应商依法诚信经营，维护政府采购公平竞争环境和政府采购当事人的合法权益，供应商在参加政府采购活动时按《昆山市政府采购供应商诚信管理办法》等规定执行。

苏州信衡造价咨询房产评估有限公司

2025年6月20日

第二章  投标人须知

- 一、总则

- 1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

- 2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。

- 3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

- 4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，苏州信衡造价咨询房产评估有限公司在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2中标单位须向招标代理机构缴纳中标服务费：以差额累进法收费（按预算金额100万元以下，收取1.5%；100-500万元，收取1.1%；500-1000万元，收取0.8%；1000-5000万元，收取0.5%，5000-10000万元，收取0.25%；若不足3000元按3000元计）。

- 5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

- 二、招标文件

- 6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请函

（2）投标人须知

（3）投标文件格式

（4）招标书

（5）合同

（6）评标方法、评分标准

（7）《昆山市政府采购供应商诚信管理办法》

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与招标代理机构联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

- 7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知招标代理机构。

- 8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，招标代理机构可以对招标文件进行修改。

8.2 招标代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3 招标文件的修改将在苏州政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

- 三、投标文件的编制

- 9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与招标代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

- 10、投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“苏州政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“苏州政府采购网”发布的招标文件为准。

- 11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

- 12、投标分项报价表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

- 13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

- 14、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

14.1 投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

14.2 投标人需根据招标文件要求提供培训计划。

14.3  投标人需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

- 15、投标函和开标一览表

15.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

15.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

- 16、投标有效期

16.1投标有效期为招标代理机构规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

- 17、投标有效期的延长

17.1在特殊情况下，招标代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝招标代理机构的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

- 四、投标文件的递交

- 18、电子投标文件的递交

18.1投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

- 19、投标截止日期

19.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第27.1.2条规定做无效投标处理。

19.2 招标代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

- 20、投标文件的拒收

20.1 招标代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

- 21、投标文件的撤回和修改

21.1 投标文件的撤回

21.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

21.2 投标文件的修改

21.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

21.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

21.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

- 五、开标与评标

- 22、开标

22.1 招标代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

22.2开标仪式由招标代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

22.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

22.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如 苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

- 23、评标委员会

23.1 开标后，招标代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

23.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

- 24．评标过程的保密与公正

24.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、招标代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

24.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

24.3 招标代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

24.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

- 25．投标文件的澄清

25.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

25.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

25.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

- 26、对投标文件的初审

26.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

26.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

26.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

26.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，招标代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，招标代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

26.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和招标代理机构的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

26.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

26.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

26.6采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

26.7投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与招标代理机构及评标委员会联系。

- 27、无效投标条款和废标条款

27.1无效投标条款

27.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

27.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

27.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

27.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

27.1.5投标人的报价超过了最高限价的。

27.1.6未通过符合性审查的。

27.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的

27.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

27.1.9  投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

27.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

27.1.11 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

27.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

27.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

27.2废标条款

27.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。27.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

27.2.3因重大变故，采购任务取消的。

27.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

27.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

27.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

27.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

- 六、定标

- 28、确定中标单位

28.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

28.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

28.3 招标代理机构将在“苏州府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

28.4  若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

28.4.1提供虚假材料谋取中标的。

28.4.2向采购人、招标代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

28.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

28.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

28.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

28.5. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

28.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

28.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

28.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

28.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

- 29、质疑处理

29.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

29.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向招标代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

29.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

29.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，招标代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

29.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

29.4 供应商（含潜在供应商）对与本项目有关的所有询问、质疑均请向采购人提出，由采购人负责答复。

采购人及招标代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和招标代理机构不接受未填写快递运单的快件）。

采购人质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。

29.5 以下情形的质疑不予受理

29.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

29.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

29.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

29.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

29.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

29.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，招标代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

30、中标通知书

30.l 中标结果确定后，招标人或招标代理机构将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

30.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

- 七、授予合同

- 31. 签订合同

31.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

31.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

- 32、货物（包含与货物相关的服务）的追加

32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

第三章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日  期 ：

投标文件目录

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报告（投标人成立不满一年无需提供）

三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）

四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

六、特定资格要求的证明文件（如果本项目设置特定资格要求，则需要提供）

七、法人授权书

八、投标函

九、小微企业声明函

十、残疾人福利性单位声明函

十一、投标分项报价表

十二、技术要求响应及偏离表

十三、商务要求响应及偏离表

十四、开标一览表

十五、招标文件评分标准中要求的其他材料

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报告

投标人成立不满一年无需提供

三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。

四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：  。

主要专业技术能力有：   。

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

六、特定资格要求的证明文件

如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。

七、法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就   号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

- 八、投标函

致：昆山高新技术产业开发区管理委员会 (昆山高新技术产业开发区规划建设局)、苏州信衡造价咨询房产评估有限公司

根据贵方的号招标文件，正式授权下述签字人_________________(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的服务）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地  址：

邮  编：

电  话：

传  真：

投标人开户行：

账  号：

日   期：________年____月____日

九、中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加江苏省政府采购中心组织的（单位名称）采购编号为***，的采购活动，服务全部由符合政策的小微企业承接。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的小微企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（其他未列明行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员  人，营业收入为 万元，资产总额为  万元1，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（其他未列明行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员  人，营业收入为 万元，资产总额为  万元1，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注2：本次采购项目所属行业为“其他未列明行业”。中小微企业划型标准请根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）。

关于印发中小企业划型标准规定的通知(工信部联企业〔2011〕300号)

关于印发中小企业划型标准规定的通知 工信部联企业〔2011〕300号 各省、自治区、直辖市人民政府，国务院各部委、各直属机构及有关单位： 为贯彻落实《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36号），工业和信息化部、国家统计局、发展改革委、财政部研究制定了《中小企业划型标准规定》。经国务院同意，现印发给你们，请遵照执行。 工业和信息化部 国家统计局 国家发展和改革委员会 财政部 二○一一年六月十八日 中小企业划型标准规定 一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》(国发〔2009〕36号)，制定本规定。 二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。 三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。 四、各行业划型标准为： （一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。 （二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。 （三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。 （四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。 （五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。 （六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。 （七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。 （八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。 （九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。 （十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。 （十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。 （十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。 （十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。 （十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。 （十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。 （十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。 五、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。 六、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。 七、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计部门据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。 八、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门根据《国民经济行业分类》修订情况和企业发展变化情况适时修订。 九、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门负责解释。 十、本规定自发布之日起执行，原国家经贸委、原国家计委、财政部和国家统计局2003年颁布的《中小企业标准暂行规定》同时废止。

十、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的   项目采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

十一、投标分项报价表

分项报价（标段一 ）

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 小计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 河道保洁 | 1、部位：民营圩 2、河道保洁(一级） 3、满足招标文件质量要求 | 公里 | 47.78 |  |  |  |
| 2 | 河道保洁 | 1、部位：民营圩 2、河道保洁(二级） 3、满足招标文件质量要求 | 公里 | 49.11 |  |  |  |
| 3 | 河道保洁 | 1、部位：同心联圩 2、河道保洁(一级） 3、满足招标文件质量要求 | 公里 | 19.48 |  |  |  |
| 4 | 河道保洁 | 1、部位：同心联圩 2、河道保洁(二级） 3、满足招标文件质量要求 | 公里 | 10.39 |  |  |  |
| 5 | 河道保洁 | 1、部位：更楼联圩 2、河道保洁(一级） 3、满足招标文件质量要求 | 公里 | 15.39 |  |  |  |
| 6 | 河道保洁 | 1、部位：新江联圩 2、河道保洁(一级） 3、满足招标文件质量要求 | 公里 | 7.82 |  |  |  |
| 7 | 河道保洁 | 1、部位：新江联圩 2、河道保洁(二级） 3、满足招标文件质量要求 | 公里 | 39.2 |  |  |  |
| 8 | 河道保洁 | 1、部位：圩外河道 2、河道保洁(一级） 3、满足招标文件质量要求 | 公里 | 59.69 |  |  |  |
| 9 | 生态修复 | 1、水生态修复（中环外） 2、种类综合（挺水植物、 HDPE生态浮床、 浮床内漂浮植物 、浮水植物 、沉水植物等） | m2 | 100647 |  |  |  |
| 10 | 河道设施配置 | 1、河道设施配置 2、河长公示牌（规格综合），含基础；含安装 3、含成品采购、运输、基础、回填土、安装等一切费用 | 套 | 1400 |  |  |  |
| 11 | 河道设施配置 | 1、站闸树木砍伐（高新区区域内所有站闸）。 2、树木种类、干径综合 | 颗 | 15055 |  |  |  |
| 12 | 河道设施配置 | 1、河岸边栏杆维修 2、栏杆种类、规格综合 | m | 6000 |  |  |  |
| 13 | 河道设施配置 | 1、绿化点缀（高新区区域内站闸及境秀河两侧绿化） 2、地被为主，辅以乔灌木，绿化种类、规格、养护综合 | m2 | 4680 |  |  |  |
| 14 | 投标总价（元） |  |  |  |  |  |  |

注：

1、如有需要说明的事项，请在备注中列明

2、投标总报价应包括服务所需的人工费（包括人员工资、加班费、保险费、体检费、社保、高温费、节日福利、劳保用品及服装费等）、机械设备工具使用费（包括油费、电费、维保费、使用折旧费、保险费等）、其他作业维修费、企业管理费、利润、各种税费及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

3、投标报价金额与开标一览表须保持一致。

投标人：（盖章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

日期：    年    月    日

分项报价（标段二）

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 小计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 河道保洁 | 1、部位：城南圩（高新区） 2、河道保洁(一级） 3、满足招标文件质量要求 | 公里 | 17 |  |  |  |
| 2 | 河道保洁 | 1、部位：吴淞圩 2、河道保洁(一级） 3、满足招标文件质量要求 | 公里 | 127.22 |  |  |  |
| 3 | 河道保洁 | 1、部位：吴淞圩 2、河道保洁(二级） 3、满足招标文件质量要求 | 公里 | 70.49 |  |  |  |
| 4 | 河道保洁 | 1、部位：吴淞圩 2、河道保洁(三级） 3、满足招标文件质量要求 | 公里 | 206.88 |  |  |  |
| 5 | 生态修复 | 1、水生态修复（中环外） 2、种类综合（挺水植物、 HDPE生态浮床、 浮床内漂浮植物 、浮水植物 、沉水植物等） 3、生态美丽河湖：需高频、精细、控制植物形态，长效管理 | m2 | 76725 |  |  |  |
| 6 | 投标总价（元） |  |  |  |  |  |  |

注：

1、如有需要说明的事项，请在备注中列明

2、投标总报价应包括服务所需的人工费（包括人员工资、加班费、保险费、体检费、社保、高温费、节日福利、劳保用品及服装费等）、机械设备工具使用费（包括油费、电费、维保费、使用折旧费、保险费等）、其他作业维修费、企业管理费、利润、各种税费及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

3、投标报价金额与开标一览表须保持一致。

投标人：（盖章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

日期：    年    月    日

十二、技术要求响应及偏离表

| 项 目 | 招标要求（详见招标文件） | 投标内容（响应情况） | 偏离说明（正偏离、无偏离、负偏离） |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术方案质量 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

十三、商务要求响应及偏离表

| 项 目 | 招标要求 （详见招标文件） | 投标内容 （响应情况） | 偏离说明 （正偏离、无偏离、负偏离） |
| --- | --- | --- | --- |
| 响应时间 |  |  |  |
| 服务周期 |  |  |  |
| 付款方式 |  |  |  |
| ... |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

投标人（单位盖章）：

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

日期：   年  月  日

十四、开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

招标编号：

投标总报价

小写： （人民币：元）

日期：   年   月   日

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址： 邮编：

联系人：  联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址： 邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号： 包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

第四章  采购需求

受昆山高新技术产业开发区管理委员会 (昆山高新技术产业开发区规划建设局)的委托，苏州信衡造价咨询房产评估有限公司作为招标代理机构，为其拟采购的2025-2027年昆山高新区同心联圩、民营联圩、新江联圩、更楼联圩、吴淞联圩、城南联圩河道生态环境服务项目项目进行公开招标。

一、项目编号：JSZC-320583-XHSZ-G2025-0023

二、项目名称：2025-2027年昆山高新区同心联圩、民营联圩、新江联圩、更楼联圩、吴淞联圩、城南联圩河道生态环境服务项目

三、招标需求：

本项目由昆山高新技术产业开发区管理委员会(昆山高新技术产业开发区规划建设局)负责招标，由昆山市水事综合管理中心高新区管理站负责管理及考核。

投标人须为本项目各标段配备专职项目经理1人，负责整体项目统筹管理以及与招标人的沟通。服务期间，项目经理不得兼任其他项目的任务职务。

3.1.保洁采购需求（标段一）

河道保洁部分：包括高新区同心联圩、民营联圩、新江联圩、更楼联圩、圩外河道范围内所有水系河道水面及管辖范围内保洁。保洁内容包括：水面及边坡白色垃圾清理、泛滥水生动植物打捞收割、蓝藻及油污打捞、沉船打捞、边坡杂物清理、圩内河道两侧5米范围内清除垦种及杂草，以及招标人指定的其他相关事项。清理打捞的各类垃圾水草须进行分类，根据要求妥善处置。

3.1.1服务范围（标段一）

| 高新区河道现状统计表（标段一） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 河道名称 | 起点 | 止点 | 总长 | 现状断面 |  |  | 河道面积 | 河道养护等级 | 备注 |
|  |  |  |  |  | 底高 | 边坡 | 面宽 |  |  |  |
|  |  |  |  | m | m |  | m | 亩 |  |  |
|  | 区内总计 |  |  | 82938.18 |  |  |  | 2541.9 |  |  |
| 一 | 民营圩 |  |  | 32299 |  |  |  | 686.87 |  |  |
| 1 | 团结中心河 | 新塘河 | 北环城河 | 6270 | 0 | 01:01.5 | 13.8 | 129.78 | 一级河道 |  |
| 2 | 四方河 | 团结中心河 | 皇仓泾 | 820 | 0 | 01:01.5 | 9.5 | 11.68 | 一级河道 |  |
| 3 | 支家庄河 | 五联丰产河 | 皇仓泾 | 1927 | 0 | 01:01.5 | 7.6 | 21.97 | 一级河道 |  |
| 4 | 小河岸河 | 庙东河 | 张家港 | 2010 | 0 | 01:01.5 | 21.8 | 65.72 | 一级河道 |  |
| 5 | 清水港 | 水秀路西 | 团结中心河 | 740 | 0 | 01:01.5 | 8 | 8.88 | 一级河道 |  |
| 6 | 团结中心河1支浜 | 水秀路 | 团结中心河 | 170 | 0 | 01:01.5 | 10 | 2.55 | 一级河道 |  |
| 7 | 十号河 | 民营路西 | 水秀路 | 310 | 0 | 01:01.5 | 8 | 3.72 | 一级河道 |  |
| 8 | 九号河 | 水秀路 | 团结中心河 | 230 | 0 | 01:01.5 | 9.5 | 3.28 | 一级河道 |  |
| 9 | 蒋泾河 | 民营路 | 团结中心河 | 440 | 0 | 01:01.5 | 8 | 5.28 | 一级河道 |  |
| 10 | 三唐泾 | 小河岸河 | 水秀路 | 450 | 0 | 01:01.5 | 8.5 | 5.74 | 一级河道 |  |
| 11 | 水秀公园河 | 水秀路 | 团结中心河 | 300 | 0 | 01:01.5 | 16 | 7.2 | 一级河道 |  |
| 12 | 峰水佳苑河 | 郁金香花园 | 峰水佳苑 | 850 | 0 | 01:01.5 | 9.5 | 12.11 | 一级河道 |  |
| 13 | 宝岛环河 | 环宝岛别墅 | 团结中心河 | 660 | 0 | 01:01.5 | 9 | 8.91 | 一级河道 |  |
| 14 | 三号河 | 永丰余路 | 玫瑰园 | 372 | 0 | 01:01.5 | 11.3 | 6.28 | 一级河道 |  |
| 15 | 八号河 | 北门路 | 皇仓泾 | 380 | 0 | 01:01.5 | 8 | 4.56 | 一级河道 |  |
| 16 | 创新河 | 莫家站 | 东风河 | 910 | 0 | 01:01.5 | 8 | 10.92 | 二级河道 |  |
| 17 | 杜桥河 | 寰庆路 | 团结中心河 | 1440 | 0 | 01:01.5 | 15 | 32.4 | 二级河道 |  |
| 18 | 斗浜 | 东风河 | 斗浜西 | 475 | 0 | 01:01.5 | 33 | 23.51 | 二级河道 |  |
| 19 | 川家厍河 | 大渔塘 | 庙东河 | 400 | 0 | 01:01.5 | 20 | 12 | 二级河道 |  |
| 20 | 庙东河 | 川家厍河 | 团结中心河 | 1850 | 0 | 01:01.5 | 15.5 | 43.01 | 二级河道 |  |
| 21 | 风雷河 | 庙东河 | 张家港 | 1510 | 0 | 01:01.5 | 13 | 29.44 | 二级河道 |  |
| 22 | 蒋泾浜 | 风雷河 | 大渔塘 | 1015 | 0 | 01:01.5 | 12 | 18.27 | 二级河道 |  |
| 23 | 东风河 | 新塘河 | 庙东河 | 2460 | 0 | 01:01.5 | 14.4 | 53.13 | 二级河道 |  |
| 24 | 丁泾河 | 东风河 | 皇仓泾 | 1950 | 0 | 01:01.5 | 20 | 58.5 | 二级河道 |  |
| 25 | 五联丰产河 | 东风河 | 五联站 | 1950 | 0 | 01:01.5 | 10.7 | 31.3 | 二级河道 |  |
| 26 | 中环河 | 庙东河 | 团结中心河 | 770 | 0 | 01:01.5 | 13 | 14.35 | 二级河道 |  |
| 27 | 十二号河 | 小河岸河 | 团结中心河 | 810 | 0 | 01:01.5 | 8 | 9.72 | 二级河道 |  |
| 28 | 城北河 | 团结中心河 | 皇仓泾 | 830 | 0 | 01:01.5 | 42.3 | 52.66 | 二级河道 |  |
| 二 | 同心联圩 |  |  | 9956 |  |  |  | 230.07 |  |  |
| 1 | 仁黄娄 | 皇仓泾 | 同心中心河 | 1100 | 0 | 01:01.5 | 22.3 | 36.79 | 一级河道 |  |
| 2 | 同心中心河 | 新民北站 | 北环城河 | 3700 | 0 | 01:01.5 | 20.44 | 113.44 | 一级河道 |  |
| 3 | 西环娄（西） | 皇仓泾 | 同心中心河 | 687 | 0 | 01:01.5 | 14.5 | 9.86 | 一级河道 |  |
| 4 | 密友河 | 柏庐路 | 同心东站 | 735 | 0 | 01:01.5 | 6.3 | 6.95 | 一级河道 |  |
| 5 | 电大河 | 澳洲阳光 | 电大阶梯教室 | 270 | 0 | 01:01.5 | 10 | 4.05 | 一级河道 |  |
| 6 | 东环娄 | 同心中心河 | 同心北站 | 609 |  |  |  | 12.18 | 二级河道 |  |
| 7 | 新泾浜 | 立新排涝站 | 新民东站 | 2230 | 0 | 01:01.5 | 10.35 | 34.62 | 二级河道 |  |
| 8 | 西环娄（东） | 柏庐路 | 汉浦塘 | 625 | 0 | 01:01.5 | 14.5 | 12.18 | 二级河道 |  |
| 三 | 更楼联圩 |  |  | 5130 |  |  |  | 74.63 |  |  |
| 1 | 阔短河 | 皇仓泾 | 城北大道新开河 | 460 | 0.4 | 01:02.0 | 11.9 | 8.21 | 一级河道 |  |
| 2 | 城北大道新开河 | 皇仓泾 | 长江路 | 1650 | 0 | 01:02.0 | 21.2 | 52.47 | 一级河道 | 汉浦路桥 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 长江路（不保洁） |
| 3 | 一号河 | 昆北路东 | 雷古浜河 | 930 | 0 | 01:01.5 | 10 | 13.95 | 一级河道 |  |
| 4 | 跃进河 | 一号河 | 新乐东站 | 1100 |  |  | 12.32 | 20.32789836 | 一级河道 |  |
| 5 | 群力中心河 | 漕里浜 | 城北大道 | 990 |  |  | 27.9 | 41.43129284 | 一级河道 |  |
| 四 | 新江联圩 |  |  | 15674.18 |  |  |  | 396.9 |  |  |
| 1 | 孝仁塘 | 新生站 | 新塘河 | 1110 | 0 | 01:01.5 | 19 | 31.63 | 一级河道 |  |
| 2 | 五号河 | 龙江站 | 常泾河 | 4100 | 0 | 01:01.5 | 28.1 | 172.81 | 二级河道 |  |
| 3 | 龙江河 | 杨林塘 | 新塘河 | 1900 | 0 | 01:01.5 | 22 | 62.08 | 二级河道 |  |
| 4 | 大渔塘 | 杨林塘 | 新塘河 | 1670 | 0 | 01:01.5 | 26 | 65.13 | 二级河道 |  |
| 5 | 二号河 | 杨林塘 | 新塘河 | 1500 | 0 | 01:01.5 | 29 | 65.25 | 二级河道 |  |
| 6 | 澜漕河 | 澜漕站闸 | 顾家潭 | 955 |  |  | 14 | 20.15 | 一级河道 |  |
| 7 | 澜漕景观河 | 澜漕河 | 澜漕河 | 542 |  |  | 10 | 10.35 | 一级河道 |  |
| 8 | 基田娄 | 唐龙园区 |  | 1655 |  |  | 16 | 49.33 | 二级河道 |  |
| 9 | 顾家潭 | 唐龙村东 |  | 2242.18 |  |  | 98.11 | 329.94 | 二级河道 |  |
| 五 | 圩外河道 |  |  | 19879 |  |  |  | 1153.43 |  |  |
| 1 | 新塘河 | 大渔塘 | 皇仓泾 | 2880 |  |  | 38 | 164.16 | 一级河道 |  |
| 2 | 大渔塘 | 新塘河 | 张家港 | 3450 |  |  | 46 | 239.24 | 一级河道 | 城北大道 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 新塘河（不保洁） |
| 3 | 漕里浜 | 皇仓泾 | 汉浦塘 | 2110 |  |  | 33 | 104.3 | 一级河道 |  |
| 4 | 皇仓泾 | 杨林塘 | 北环城河 | 7669 |  |  | 39 | 448.69 | 一级河道 | 五联路（工农兵桥）- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 杨林塘 （不保洁） |
| 5 | 汉浦塘 | 老漕里浜 | 北环城河 | 3770 |  |  | 35 | 197.04 | 一级河道 |  |

备注：以上河道清单如有遗漏，按联圩提供的数量为准。

3.1.2设施设备配备（标段一）

| 序号 | 名称 | 设备参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 无人保洁船 | 船长≥4.5米，船宽≥2米，载重：0.5T，总功率：4KW（电动） | 2艘 |
| 2 | 割草船 | 船长≥4.5米，船宽≥2米，载重：1T | 1艘 |
| 3 | 机械船 | 船长≥6米，船宽≥2.5米，载重:2T | 1艘 |
| 4 | 小型保洁船 | 船长≥6米，船宽≥2米，载重：2T | 33艘 |
| 注： 1、保洁服务期间，中标人应负责以上设施设备的维修保养，费用包含在投标报价中。 2、中标人根据实际情况自行加配大中小型机械打捞船只和相关自动打捞装置。 3、中标人须在中标后15天内确保提供到位，否则招标人（或使用单位）有权取消其中标资格。 4、设施设备必须按照招标人（或使用单位）要求进行统一编号、喷涂标识，便于管理； 5、设施设备需按招标人（或使用单位）指定区域停放，不得乱停； 6、每艘船只必须配备至少一套通讯工具，以便出现问题时及时联系解决；每艘船只须配备基本的救生设备以保证工作安全。全部费用包含在投标报价中。 |  |  |  |

3.1.3人员配备（标段一）

| 序号 | 岗位 | 人数 | 年龄要求 | 岗位要求及职责 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理 | 1人 | 30-55周岁 | 1、具有河道保洁服务管理工作经验与能力； 2、项目经理应管理所有人员，组织其完成项目服务工作，并做好与昆山市水事中心高新区管理站的工作对接。 3、项目经理应在上级部门规定的时间内组织完成民生110，数字城管，河长办交付的问题整改任务，同时全面配合昆山市水事综合管理中心高新区管理站及上级主管部门的检查考核工作。 |
| 2 | 安全员 | 1人 | 18-58周岁 | - 全面负责本项目的安全、资料管理工作，需驻站办公； - 身体健康，掌握游泳技能。 3、持有有效期内的安全员证书【投标文件（符合性审查文件）中提供有效证书及投标人近期为其缴纳的社保证明，否则为无效投标】。 |
| 3 | 保洁员 | 73人 | 18-65周岁 | 1、具有类似保洁工作经验，完成保洁工作； 2、身体健康，无重大疾病或影响河道保洁工作的病症； 3、掌握游泳技能。 4、其中含垃圾清运员、机动人员若干，符合法定劳动年龄要求，紧急情况时接受招标人的随时调配。 |
| 4 | 机械船只 驾驶员 | 1人 | 18-60周岁 | 1、具有类似工作经验； 2、身体健康，掌握游泳技能； 3、持有有效期内的内河船舶驾驶员证书【投标文件（符合性审查文件）中提供有效证书及投标人近期为其缴纳的社保证明，否则为无效投标】。 |
| 5 | 船员 | 1人 | 18-60周岁 | 1、具有类似工作经验； 2、身体健康，掌握游泳技能； 3、持有有效期内的内河船舶驾驶员证书【投标文件（符合性审查文件）中提供有效证书及投标人近期为其缴纳的社保证明，否则为无效投标】。 |
| 注： 1、招标文件中人员配置要求为最低要求，但不得低于招标要求。 2、作业人员上岗必须身着招标人指定的统一的服装，佩戴统一的标识，且配备必要的劳保用品及水上作业安全防护用具（由中标人提供），机械作业必须符合相关操作规范要求。中标人须切实做好河道保洁过程中的安全管理，服务过程中发生的任何安全责任事故由中标人负责。 3、中标单位须给所有员工购买人身意外险。 4、人员工资不得低于法定最低工资标准。 不符合上述要求的作无效标处理。 |  |  |  |  |

3.2.保洁采购需求（标段二）

河道保洁部分：包括高新区吴淞联圩、城南联圩范围内所有的水系河道的水面及管辖范围内保洁。保洁内容包括：水面及边坡白色垃圾清理、泛滥水生动植物打捞收割、蓝藻及油污打捞、沉船打捞、边坡杂物清理、圩内河道两侧5米范围内清除垦种及杂草，以及招标人指定的其他相关事项。清理打捞的各类垃圾水草须进行分类，根据要求妥善处置。

3.2.1服务范围（标段二）

| 高新区河道现状统计表（标段二） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 河道名称 | 起点 | 止点 | 总长 | 现状断面 |  |  | 河道面积 | 河道养护等级 | 备注 |
|  |  |  |  |  | 底高 | 边坡 | 面宽 |  |  |  |
|  |  |  |  | m | m |  | m | 亩 |  |  |
|  | 区内总计 |  |  | 140526 |  |  |  | 4723.32 |  |  |
| 一 | 城南圩（高新区） |  |  | 5666 |  |  |  | 173.08 |  |  |
| 1 | 佛塘江 | 长江路 | 青淞中心河 | 885 | 0.5 | 01:01.5 | 18 | 23.89 | 一级河道 |  |
| 2 | 外厍生产河 | 西湾泾 | 青淞中心河 | 554 | 0.8 | 01:01.5 | 14 | 11.63 | 一级河道 |  |
| 3 | 大同中心河 | 横一路 | 吴淞江 | 237 | 0.5 | 01:01.5 | 12 | 4.27 | 一级河道 |  |
| 4 | 江浦新开河 | 江浦河 | 长江路西 | 480 | 0.5 | 01:01.5 | 16 | 11.52 | 一级河道 |  |
| 5 | 居巷港 | 大同中心河 | 恒龙电气城南 | 390 | 0.5 | 01:01.5 | 10 | 5.85 | 一级河道 |  |
| 6 | 江浦河 | 吴淞江 | 佛塘江 | 880 | 0.5 | 01:01.5 | 18 | 23.76 | 一级河道 |  |
| 7 | 西湾泾 | 佛塘江 | 吴淞江 | 1280 | 0.6 | 01:01.5 | 30 | 57.6 | 一级河道 |  |
| 8 | 青淞中心河 | 佛塘江 | 吴淞江 | 960 | 0.5 | 01:01.5 | 24 | 34.56 | 一级河道 |  |
| 二 | 吴淞圩 |  |  | 134860 |  |  |  | 4550.24 |  |  |
| 1 | 丁泾河 | 娄江 | 赵厍新开河 | 700 | 0.7 | 01:01.5 | 21 | 22.05 | 二级河道 |  |
| 2 | 赵厍新开河 | 赵厍江 | 小虞河 | 1670 | 0 | 1:02 | 21 | 52.6 | 二级河道 |  |
| 3 | 新阳河 | 大渔河 | 小虞河 | 1894 | 0 | 1:01 | 16 | 45.46 | 三级河道 |  |
| 4 | 团结中心河 | 新阳河 | 顾塘河 | 2523 | 0 | 01:01.5 | 23 | 87.04 | 一级河道 |  |
| 5 | 横塘河 | 团结中心河东 | 小虞河 | 1128 | 0 | 01:01.5 | 16.5 | 27.92 | 三级河道 |  |
| 6 | 张北泾河 | 大渔河 | 老小渔河 | 1653 | 0 | 01:01.5 | 18 | 44.63 | 三级河道 |  |
| 7 | 珠浜河 | 姚家港 | 大渔河 | 4006 | 0 | 1:02 | 27 | 162.24 | 三级河道 |  |
| 8 | 朱村河 | 老小渔河 | 小虞河 | 460 | 0 | 01:01.5 | 9.5 | 6.55 | 三级河道 | 开发区各一段 |
| 9 | 东高河 | 张北泾河 | 直塘河 | 1328 | 0 | 01:01.5 | 16.5 | 32.87 | 三级河道 |  |
| 10 | 家泾河 | 大渔河 | 老小渔河 | 1048 | 0 | 01:01.5 | 18 | 28.3 | 三级河道 |  |
| 11 | 老小渔河 | 小虞河 | 老小渔河底 | 1626 | 0 | 1:01 | 50 | 121.95 | 三级河道 |  |
| 12 | 西浜 | 西浜底 | 直塘河 | 500 | 0 | 01:01.8 | 16 | 12 | 三级河道 |  |
| 13 | 直塘河 | 东高河 | 顾塘河 | 630 | 0 | 01:01.5 | 14 | 13.23 | 三级河道 |  |
| 14 | 东湾泾 | 直塘河 | 老小渔河 | 800 | 0 | 01:01.5 | 15 | 18 | 三级河道 |  |
| 15 | 东赶泾河 | 顾塘河 | 波力牧场 | 670 | 0 | 1:01 | 13 | 13.06 | 二级河道 |  |
| 16 | 向阳河 | 南洋港 | 新南村 | 1060 | 0 | 1:02 | 16 | 25.44 | 二级河道 |  |
| 17 | 南洋港 | 赶泾河 | 小虞河 | 1130 | 0 | 1:02 | 13 | 22.03 | 二级河道 |  |
| 18 | 赶泾河 | 顾塘河 | 晨丰东路 | 1820 | 0 | 01:01.5 | 18 | 49.14 | 二级河道 |  |
| 19 | 北洲河 | 娄江 | 北洲村东 | 1280 | 0 | 01:00.5 | 24 | 46.08 | 三级河道 |  |
| 20 | 下潭娄 | 娄底 | 尤泾港 | 390 | 1 | 01:00.5 | 29 | 16.96 | 三级河道 |  |
| 21 | 前泾河 | 尤泾港 | 赵厍江 | 1110 | 1 | 1:01 | 26 | 43.29 | 三级河道 |  |
| 22 | 西泾港 | 娄江 | 浜底 | 496 | 0.8 | 01:01.5 | 18 | 13.39 | 三级河道 |  |
| 23 | 华娄江 | 西泾港 | 赵厍江 | 728 | 0.5 | 01:02.5 | 23 | 25.12 | 三级河道 |  |
| 24 | 赵厍江 | 娄江 | 赵厍新开河 | 743 | 0 | 01:01.5 | 28 | 31.21 | 一级河道 |  |
| 25 | 姚家港 | 娄江 | 景村 | 4815 | 0 | 01:01.5 | 24 | 173.34 | 二级河道 |  |
| 26 | 南大港 | 景村 | 吴淞江 | 1504 | 0.5 | 01:00.5 | 25 | 56.4 | 二级河道 |  |
| 27 | 草庐港 | 北草芦港底 | 青龙港 | 2021 | 0 | 01:01.5 | 18 | 54.57 | 三级河道 |  |
| 28 | 西尤泾（北） | 青龙港 | 后巷江 | 1033 | 0.4 | 01:00.5 | 38.8 | 60.12 | 三级河道 |  |
| 29 | 西尤泾（南） | 后巷江 | 吴淞江 | 2287 | 0.4 | 01:00.5 | 38.8 | 133.1 | 一级河道 |  |
| 30 | 尤泾港 | 娄江 | 吴淞江 | 5980 | 0.8 | 1:01 | 32 | 287.04 | 一级河道 |  |
| 31 | 大渔河 | 娄江 | 吴淞江 | 6866 | 0.5 | 01:01.5 | 32 | 329.57 | 一级河道 |  |
| 32 | 李岸泾 | 沪宁铁路 | 下央河 | 2210 | 0 | 01:01.5 | 25 | 82.87 | 三级河道 |  |
| 33 | 直塘港 | 顾塘河 | 元丰路南 | 2443 | 0 | 01:01.5 | 25 | 91.61 | 一级河道 |  |
| 34 | 罗丝浜 | 姚家港 | 直南江 | 1240 | 0 | 0.000711806 | 14 | 26.04 | 三级河道 |  |
| 35 | 角上浜 | 直南江 | 浜底 | 341 | 0.6 | 01:00.5 | 14 | 7.16 | 三级河道 |  |
| 36 | 牛车浜 | 尤泾港 | 浜底 | 850 | 0 | 01:01.5 | 23 | 29.32 | 三级河道 |  |
| 37 | 蒋巷里河 | 草芦港 | 尤泾港 | 1540 | 0 | 01:01.5 | 15.5 | 35.8 | 三级河道 |  |
| 38 | 下央河 | 尤泾港 | 下央河水系 | 1850 | 0 | 01:01.5 | 38 | 105.45 | 三级河道 |  |
| 39 | 顾塘河 | 姚家港 | 小虞河 | 5488 | 0.3 | 1:02 | 23 | 189.34 | 一级河道 |  |
| 40 | 直南江 | 罗丝浜 | 珠浜新开河 | 1292 | 1 | 01:01.5 | 20 | 38.76 | 三级河道 |  |
| 41 | 北星渎河 | 牛车浜 | 李岸泾 | 820 | 0 | 0:00 | 18 | 22.14 | 一级河道 |  |
| 42 | 生田港 | 草芦港 | 尤泾港 | 1112 | 0.53 | 01:00.5 | 20 | 33.36 | 三级河道 |  |
| 43 | 南生田河 | 草芦港 | 尤泾港 | 996 | 1.15 | 01:00.5 | 17 | 25.4 | 三级河道 |  |
| 44 | 门前河 | 尤泾港 | 大渔河 | 1940 | 0.5 | 01:01.5 | 18 | 52.38 | 三级河道 |  |
| 45 | 东湾河 | 李岸泾 | 朱浜河 | 750 | 0 | 01:01.5 | 20 | 22.5 | 三级河道 |  |
| 46 | 潮头河 | 李岸泾 | 大渔河 | 1154 | 0.5 | 01:01.5 | 30 | 51.31 | 三级河道 |  |
| 47 | 南草庐港 | 新华北站 | 草芦港 | 522 | 0.5 | 01:00.5 | 16 | 12.53 | 三级河道 |  |
| 48 | 后巷江 | 姚家港 | 尤泾港 | 2061 | 0 | 01:01.5 | 19 | 58.74 | 一级河道 |  |
| 49 | 孟田江 | 南大港 | 西尤泾 | 735 | 0.8 | 1:01 | 25 | 27.56 | 三级河道 |  |
| 50 | 张巷河 | 尤泾港 | 吴淞江 | 1685 | 0 | 01:01.5 | 18 | 45.49 | 一级河道 |  |
| 51 | 直通港 | 娄江 | 青龙港 | 2109 | 0.3 | 01:00.5 | 27 | 85.41 | 一级河道 |  |
| 52 | 东港河 | 青龙港 | 甲鱼娄 | 640 | 0.2 | 1:01 | 20 | 19.2 | 三级河道 |  |
| 53 | 扎泾浜 | 娄江 | 横港 | 403 | 1.1 | 01:00.5 | 16 | 9.67 | 二级河道 |  |
| 54 | 外泾郎河 | 中华园西路 | 后桥港 | 1773 | 0.9 | 1:01 | 19 | 50.53 | 二级河道 |  |
| 55 | 黄潭港 | 娄江 | 青龙港 | 2229 | 0 | 01:00.5 | 24 | 80.24 | 二级河道 |  |
| 56 | 白坊 | 青龙港 | 吴淞工业园水系 | 844 | 0.4 | 01:00.5 | 24 | 30.38 | 三级河道 |  |
| 57 | 西姚家港 | 娄江 | 沪宁高速 | 1911 | 0.45 | 01:00.5 | 20 | 57.33 | 二级河道 |  |
| 58 | 绕城东河 | 青龙港 | 马庄港 | 2300 | 0 | 01:01.5 | 26 | 89.7 | 三级河道 |  |
| 59 | 青龙港 | 界浦港 | 西尤泾 | 3722 | 0 | 01:00.5 | 22.5 | 125.62 | 三级河道 |  |
| 60 | 姜泾浜 | 甲鱼娄 | 北星甸北河 | 1810 | 0 | 01:01.5 | 18.6 | 50.5 | 三级河道 |  |
| 61 | 九曲港 | 马庄港 | 吴淞江 | 1757 | 0.8 | 01:00.5 | 27 | 71.16 | 三级河道 |  |
| 62 | 九泾堰 | 界牌堤 | 直通港 | 1111 | 1.31 | 01:00.5 | 12 | 20 | 一级河道 |  |
| 63 | 田垛里河 | 界牌堤 | 直通港 | 1196 | 1.3 | 0.042361111 | 14 | 25.12 | 一级河道 |  |
| 64 | 仓泾河 | 界牌堤 | 直通港 | 870 | 0.9 | 0.000700231 | 21 | 27.4 | 三级河道 |  |
| 65 | 西娄 | 沪宁高速 | 直通港 | 667 | 0.8 | 01:00.5 | 16 | 16.01 | 三级河道 |  |
| 66 | 后巷浜 | 直通港 | 横港 | 770 | 1 | 01:00.5 | 18 | 20.79 | 二级河道 |  |
| 67 | 横港 | 扎泾浜 | 黄潭港 | 352 | 0.4 | 1:01 | 16 | 8.45 | 二级河道 |  |
| 68 | 后浜 | 直通港 | 浜底 | 224 | 0.5 | 01:00.5 | 15 | 5.04 | 一级河道 |  |
| 69 | 燕桥浜 | 直通港 | 新城南路 | 365 | 1.1 | 01:00.5 | 16 | 8.76 | 一级河道 |  |
| 70 | 船泾坟 | 浜底 | 直通港 | 326 | 0.8 | 01:00.5 | 20 | 9.78 | 三级河道 |  |
| 71 | 东港村河 | 直通港 | 外泾郎河 | 714 | 0.2 | 01:00.5 | 14 | 14.99 | 三级河道 |  |
| 72 | 毛家娄 | 外泾郎河 | 黄潭港 | 480 | 0.6 | 01:00.5 | 17 | 12.24 | 二级河道 |  |
| 73 | 古黄里 | 南浜河 | 黄潭港 | 510 | 0 | 01:01.5 | 20 | 15.3 | 二级河道 |  |
| 74 | 南浜河 | 燕桥浜路 | 中华园西路 | 580 | 1 | 01:00.5 | 16 | 13.92 | 三级河道 |  |
| 75 | 陈塘浜 | 黄潭港 | 姚家港 | 1390 | 0 | 01:00.5 | 21 | 43.78 | 二级河道 |  |
| 76 | 周家埭 | 陈塘浜 | 姚家港 | 308 | 1.1 | 01:00.5 | 14 | 6.47 | 二级河道 |  |
| 77 | 礼港河 | 晨淞路 | 沪宁高速 | 508 | 1.25 | 01:00.5 | 18 | 13.72 | 三级河道 |  |
| 78 | 下潭河 | 黄潭港 | 绕城高速 | 1104 | 0.8 | 01:00.5 | 25 | 41.4 | 三级河道 |  |
| 79 | 后桥港 | 东港河 | 白坊 | 1139 | 0.85 | 1:01 | 21 | 35.88 | 三级河道 |  |
| 80 | 姜巷村河 | 后桥港 | 甲鱼娄 | 822 | 1.2 | 01:00.5 | 15 | 18.49 | 一级河道 |  |
| 81 | 姜巷村东河 | 姜巷村河 | 沪宁高速 | 315 | 1 | 1:01 | 12 | 5.67 | 一级河道 |  |
| 82 | 白坊南河 | 绕城高速 | 姜巷村东 | 590 |  |  | 15 | 13.27 | 三级河道 |  |
| 83 | 西港河 | 界浦港 | 姜泾浜 | 330 | 1.2 | 01:00.5 | 16 | 7.92 | 三级河道 |  |
| 84 | 甲鱼娄 | 姜泾浜 | 吴庄泾 | 1950 | 0 | 01:01.5 | 20 | 58.5 | 三级河道 |  |
| 85 | 叶家河 | 界浦港 | 姜泾浜 | 350 | 1 | 1:01 | 14 | 7.35 | 三级河道 |  |
| 86 | 吴庄泾 | 界浦港 | 绕城东河 | 1950 | 0 | 01:01.5 | 20 | 58.5 | 一级河道 |  |
| 87 | 马庄港 | 界浦港 | 姚家港 | 2626 | 0.3 | 1:01 | 17 | 66.96 | 一级河道 |  |
| 88 | 杨家庄河 | 元丰路 | 浜底 | 570 | 0.7 | 01:00.7 | 18 | 15.39 | 一级河道 |  |
| 89 | 北星甸北河 | 界浦港 | 九曲港 | 887 | 0.5 | 01:00.5 | 14 | 18.63 | 三级河道 |  |
| 90 | 北星甸河 | 界浦港 | 九曲港 | 844 | 0.2 | 01:01.5 | 18 | 22.79 | 三级河道 |  |
| 91 | 南星甸河 | 界浦港 | 九曲港 | 807 | 0.9 | 01:00.5 | 17 | 20.58 | 三级河道 |  |
| 92 | 高家甸河 | 九曲港 | 式浦港 | 696 | 0.65 | 01:00.5 | 16 | 16.7 | 三级河道 |  |
| 93 | 庙泾浜 | 绕城高速西 | 式浦港西 | 530 | 0.6 | 01:00.5 | 16 | 12.72 | 三级河道 |  |
| 94 | 式浦港 | 马庄港 | 高家甸河南 | 970 | 0.4 | 1:01 | 20 | 29.1 | 三级河道 |  |
| 95 | 坞底娄 | 娄底 | 马庄港 | 882 | 0.8 | 01:00.5 | 22 | 29.11 | 三级河道 |  |
| 96 | 马庄南浜 | 马庄港 | 浜底 | 211 | 0.3 | 01:00.5 | 11 | 3.48 | 三级河道 |  |
| 97 | 东马庄北浜 | 浜底 | 新城南路 | 222 | 0.2 | 1:01 | 20 | 6.66 | 一级河道 |  |
| 98 | 小横泾 | 西姚家港 | 姚家港 | 663 | 0.4 | 01:00.5 | 19 | 18.9 | 三级河道 |  |
| 99 | 西大娄 | 青龙港 | 娄底 | 507 | 0.5 | 01:00.5 | 31 | 23.58 | 三级河道 |  |
| 100 | 村北浜 | 南大港 | 村后浜 | 250 | 1 | 01:00.5 | 13 | 4.87 | 三级河道 |  |
| 101 | 村后浜 | 南大港 | 元丰路 | 426 | 1.3 | 01:00.5 | 15 | 9.58 | 三级河道 |  |
| 102 | 西方塘 | 浜底 | 南大港 | 115 | 0.4 | 1:01 | 14 | 2.41 | 三级河道 |  |
| 103 | 无家娄 | 南大港 | 南大港 | 332 | 0.8 | 01:00.5 | 13 | 6.47 | 三级河道 |  |
| 104 | 前浜 | 南大港 | 浜底 | 450 | 1.2 | 01:00.5 | 17 | 11.47 | 三级河道 |  |
| 105 | 双浦江 | 浜底 | 孟田江 | 495 | 0.8 | 1:01 | 17 | 12.62 | 三级河道 |  |
| 106 | 下白娄 | 陆家江 | 南大港 | 390 | 0.9 | 01:00.5 | 22 | 12.87 | 三级河道 |  |
| 107 | 陆家江 | 浜底 | 陆家堰 | 640 | 0.9 | 01:00.5 | 15 | 14.4 | 三级河道 |  |

备注：以上河道清单如有遗漏，按联圩提供的数量为准。

3.2.2设施设备配备（标段二）

| 序号 | 名称 | 设备参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 无人保洁船 | 船长≥4.5米，船宽≥2米，载重：0.5T，总功率：4KW（电动） | 2艘 |
| 2 | 割草船 | 船长≥4.5米，船宽≥2米，载重：1T | 1艘 |
| 3 | 机械船 | 船长≥6米，船宽≥2.5米，载重:2T | 1艘 |
| 4 | 小型保洁船 | 船长≥6米，船宽≥2米，载重：2T | 33艘 |
| 注： 1、保洁服务期间，中标人应负责以上设施设备的维修保养，费用包含在投标报价中。 2、中标人根据实际情况自行加配大中小型机械打捞船只和相关自动打捞装置。 3、中标人须在中标后15天内确保提供到位，否则招标人（或使用单位）有权取消其中标资格。 4、设施设备必须按照招标人（或使用单位）要求进行统一编号、喷涂标识，便于管理； 5、设施设备需按招标人（或使用单位）指定区域停放，不得乱停； 6、每艘船只必须配备至少一套通讯工具，以便出现问题时及时联系解决；每艘船只须配备基本的救生设备以保证工作安全。全部费用包含在投标报价中。 |  |  |  |

3.2.3人员配备（标段二）

| 序号 | 岗位 | 人数 | 年龄要求 | 岗位要求及职责 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理 | 1人 | 30-55周岁 | 1、具有河道保洁服务管理工作经验与能力； 2、项目经理应管理所有人员，组织其完成项目服务工作，并做好与昆山市水事中心高新区管理站的工作对接； 3、项目经理应在上级部门规定的时间内组织完成民生110，数字城管，河长办交付的问题整改任务，同时全面配合昆山市水事综合管理中心高新区管理站及上级主管部门的检查考核工作。 |
| 2 | 安全员 | 1人 | 18-58周岁 | 1.全面负责本项目的安全、资料管理工作，需驻站办公； 2.身体健康，掌握游泳技能。 3、持有有效期内的安全员证书【投标文件（符合性审查文件）中提供有效证书及投标人近期为其缴纳的社保证明，否则为无效投标】。 |
| 3 | 保洁员 | 69人 | 18-65周岁 | 1、具有类似保洁工作经验，完成保洁工作； 2、身体健康，无重大疾病或影响河道保洁工作的病症； 3、掌握游泳技能。 4、其中含垃圾清运员、机动人员若干，符合法定劳动年龄要求，紧急情况时接受招标人的随时调配。 |
| 4 | 机械船只 驾驶员 | 1人 | 18-60周岁 | 1、具有类似工作经验； 2、身体健康，掌握游泳技能； 3、持有有效期内的内河船舶驾驶员证书【投标文件（符合性审查文件）中提供有效证书及投标人近期为其缴纳的社保证明，否则为无效投标】。 |
| 5 | 船员 | 1人 | 18-60周岁 | 1、具有类似工作经验； 2、身体健康，掌握游泳技能； 3、持有有效期内的内河船舶驾驶员证书【投标文件（符合性审查文件）中提供有效证书及投标人近期为其缴纳的社保证明，否则为无效投标】。 |
| 注： 1、招标文件中人员配置要求为最低要求，但不得低于招标要求。 2、作业人员上岗必须身着招标人指定的统一的服装，佩戴统一的标识，且配备必要的劳保用品及水上作业安全防护用具（由中标人提供），机械作业必须符合相关操作规范要求。中标人须切实做好河道保洁过程中的安全管理，服务过程中发生的任何安全责任事故由中标人负责。 3、中标单位须给所有员工购买人身意外险。 4、人员工资不得低于法定最低工资标准。 不符合上述要求的作无效标处理。 |  |  |  |  |

3.3.河道保洁要求：

3.3.1河道保洁要求：参考附件《昆山市水事综合管理中心高新区管理站河道长效管理考核办法》要求，具体按招标人实际要求执行。

3.3.2河道保洁时间：

①项目经理：07：30~11：30， 13：00~17：00，每周休息一天。持续性降雨、强降雨、台风天气须全天在岗。

②河道保洁：工作时间每天07：30~11：00， 13：00~16：30，每周休息一天。节假日按甲方要求配置保洁力量。发现河道内异常排口进行上报，如未及时上报，根据相关规定予以处罚。4-10月增加保洁力量。河道垃圾执行2小时反应机制，否则扣300元/次；工作要求按照市水务局及昆山市水事综合管理中心高新区管理站相关考核标准。

④垃圾清运要求：投标人为每名垃圾分类中转员配备垃圾清运所需的车辆及工具，垃圾收集后运至环卫垃圾中转站分类处理，清运垃圾时间不得冲抵保洁时间，做到日捞日清，保洁船内无积存垃圾，不得将捞出的垃圾随意丢弃或乱堆乱放。

⑤各投标人须自行进行现场踏勘，报价时应充分考虑实际工作量，包括垃圾清运量、环卫垃圾中转站协议等。

3.3.3杂草清理要求

①清理范围：各中标单位负责的服务范围内所有河道及驳岸、边坡5米范围内；

②清理标准：根据河道分布情况及各区域水污染治理服务标准，驳岸及边坡杂草由清理船只循环保洁，每两个月清理1遍，全年清理6遍；

③将清理的杂草及时外运，严禁随意丢弃及倒入河道内；

3.3.4中标人应准备好一支突击队伍，必要时增加船只，随时应付各种突击工作。遇突击任务及重大活动时应无条件按招标人要求完成招标人布置的工作。

3.4、水生态养护内容及要求

3.4.1水生态养护内容及要求（标段一）

| 序号 | 养护项目 河道名称 | 挺水植物 | HDPE 生态浮床 | 浮床内 漂浮植物 | 浮水植物 | 沉水植物 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 同心河（中环内） | 1560 |  |  |  |  |
| 2 | 城管委前河 | 300 |  |  |  |  |
| 3 | 团结河（中环内） | 829 |  |  |  |  |
| 4 | 小河岸河道 | 2336 |  |  |  |  |
| 5 | 东风河（中环内） | 1920 |  |  |  |  |
| 6 | 大娄河 | 525 |  |  |  |  |
| 7 | 新泾浜 | 1112 |  |  |  |  |
| 8 | 清水港、8号河 | 410 |  |  |  |  |
| 9 | 鼎泾河 | 262 | 120 |  |  |  |
| 10 | 风雷河 | 706 |  |  |  |  |
| 11 | 十号河 | 118 |  |  |  |  |
| 12 | 三号河 | 27 | 90 |  |  |  |
| 13 | 环娄河 | 1310 |  |  |  |  |
| 14 | 致塘河 | 1666 |  |  |  |  |
| 15 | 望山河 | 150 | 48 |  | 100 | 3780 |
| 16 | 后街河 | 753 |  |  |  |  |
| 17 | 风车浜 | 150 | 20 |  |  | 1200 |
| 18 | 虹桥浜 | 523 | 35 | 150 |  |  |
| 19 | 西仓基河、大西门 河、北仓基河 | 531 | 173 | 220 | 200 |  |
| 20 | 东仓基河 | 2039 | 269 | 350 | 200 |  |
| 21 | 严家角河 | 317 |  |  | 200 | 5700 |
| 22 | 朝阳河 | 70 |  |  | 100 |  |
| 23 | 司徒街河 |  |  |  | 200 |  |
| 24 | 涵养中心 | 480 | 800 | 1500 |  |  |
| 小计 |  | 18094 | 1555 | 2220 | 1000 | 10680 |
| 备注 | 1.HDPE生态浮床损坏整理、修复，补植水生植物，全面进行养护工作； 2.对圆木桩内的挺水植物补植，开展日常养护工作，冬季全面收割及外运处置； 3.及时清理河道内多余的漂浮植物、沉水植物，控制疯涨，保持河面整洁。 |  |  |  |  |  |

3.4.2水生态养护内容及要求（标段二）

| 序号 | 养护项目 河道名称 | 挺水植物 | HDPE 生态浮床 | 浮水植物 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 同心河（中环外） | 952 |  | 760 |  |
| 2 | 团结河（中环外） | 1210 |  |  |  |
| 3 | 东风河（中环外） | 930 |  |  |  |
| 4 | 党校顺堤河 | 2333 |  | 335 |  |
| 5 | 新富士康西侧河道 | 2533 |  | 320 |  |
| 6 | 江浦河 | 330 | 230 |  |  |
| 7 | 佛塘江 | 855 |  |  |  |
| 8 | 西湾泾 | 1774 |  |  |  |
| 9 | 外厍生产河 | 302 |  |  |  |
| 10 | 青淞中心河 | 1390 |  |  |  |
| 11 | 城北河 | 961 |  |  |  |
| 12 | 玉叶基地河道 | 150 | 151 |  |  |
| 13 | 水景大道河 | 1530 |  |  |  |
| 14 | 南窑河 | 665 |  |  |  |
| 15 | 罗马假日 | 50 | 152 |  |  |
| 16 | 莫家河 | 665 |  |  |  |
| 17 | 支家庄 | 291 |  |  |  |
| 18 | 仁黄娄 | 2024 |  |  |  |
| 19 | 大同中心河、居巷港 | 910 |  |  |  |
| 20 | 东尤泾河道 | 503 | 102 |  |  |
| 21 | 斜泾中心河 | 473 |  |  |  |
| 22 | 北孝仁塘 | 372 |  |  |  |
| 23 | 后巷江 | 640 |  |  |  |
| 24 | 跃进河 |  | 90 |  |  |
| 25 | 扎泾浜 | 242 |  |  |  |
| 26 | 杜桥河 |  | 114 |  |  |
| 27 | 中环河 | 184 | 132 |  |  |
| 28 | 东荡河 | 920 |  |  |  |
| 小计 |  | 23189 | 971 | 1415 |  |
| 备注 | 1.HDPE生态浮床损坏整理、修复，补植水生植物，全面进行养护工作； 2.对圆木桩内的挺水植物补植，开展日常养护工作，冬季全面收割及外运处置； 3.及时清理河道内多余的漂浮植物、沉水植物，控制疯涨，保持河面整洁。 |  |  |  |  |

四、其他要求

1、投标总报价应包括服务所需的人工费（包括人员工资、加班费、保险费、体检费、社保、高温费、节日福利、劳保用品及服装费等）、机械设备工具使用费（包括油费、电费、维保费、使用折旧费、保险费等）、其他作业维修费、企业管理费、利润、各种税费及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。投标报价在合同实施期间不因市场变化因素而变动，除非合同另有约定或经双方协商同意，投标人不得再要求追加任何费用。

2、投标人应根据服务内容制定相应的服务方案。投标人必须响应本章节及合同文本的全部要求，否则为无效标，如果其中某些条款不响应时，应在偏离表中逐条列出，未列出的视同响应。

3、中标人不得拖欠所聘人员工资，必须做到按月足额发放，招标人支付不足部分自行垫付。

4、中标人每月支付工资不得低于法定标准，并按规定缴纳各种社会保险。投标人应自行考虑市场风险和责任。

5、本项目服务过程中所有安全责任由中标人承担。

6、凡涉及招标文件的补充说明和修改，均以苏州市政府采购网上发布的公告为准。

第五章  合同文本

甲方：

乙方：

根据《中华人民共和国民法典》和《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规，为明确招标人（甲方）和服务单位（乙方）购销过程中的权利、义务和经济责任，双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，经友好协商，同意按照下面的条款和条件订立本合同，以资共同遵守。

一、项目名称：2025-2027年昆山高新区同心联圩、民营联圩、新江联圩、更楼联圩、吴淞联圩、城南联圩河道生态环境服务项目

二、项目内容：

1、服务内容：乙方负责                                           范围内所有水系河道水面及管辖范围内保洁，水生植物的生态环境服务。具体详见招标文件及乙方投标文件。

2、服务期限：叁年，    年    月    日至    年    月    日（具体时间根据甲方通知为准）。如因甲方上级部门要求或相关政策要求甲方须提前终止合同的，乙方须无条件服从，且甲方不承担相应赔偿责任。

3、乙方聘用满足招标文件要求的项目经理   名，河道保洁人员（船只驾驶员、船员、安全员、垃圾清运员）   名；乙方提供满足招标文件要求的船只（除甲方现有之外的）    条。（详见-第四章招标书）

三、合同金额及付款

1、合同金额：即人民币（大写）       元（小写：¥      元），包括服务所需的人工费（包括人员工资、加班费、保险费、体检费、社保、高温费、节日福利、劳保用品及服装费等）、机械设备工具使用费（包括油费、电费、维保费、使用折旧费、保险费等）、其他作业维修费、企业管理费、利润、各种税费及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。合同金额在合同实施期间不因市场变化因素而变动，除非合同另有约定或经双方协商同意，乙方不得再要求追加任何费用。

2、付款方式：

（1）合同签订后，甲方预付合同金额的10%，合同余款按季度支付，余款甲方结合考核结果于次季度支付上季度服务费用，每次支付金额为上季度实际应付金额*40%，剩余的60%在次年内支付完成。

（2）本项目由昆山市水事综合管理中心高新区管理站负责管理及考核，昆山高新技术产业开发区管理委员会(昆山高新技术产业开发区规划建设局)根据昆山市水事综合管理中心高新区管理站考核结果进行付款，具体考核办法详见合同后附件。

3、乙方对服务缺陷不予更正，甲方有权另请单位更正，发生的费用在服务费中扣除。

4、乙方要求付款应提供以下资料：

（1）合格的发票。

（2）其他（如有）。

甲方付款前乙方需提供与付款金额相对应的发票，因乙方开票迟延导致甲方付款逾期的，责任由乙方承担。乙方未提交上述材料的，甲方有权延期付款且不构成违约，责任由乙方自行承担。

5、支付方式：转账。

甲方将服务费付至乙方指定的以下银行账号：

开户名：

开户行：

账号：

四、甲方权利与义务

1、甲方有权要求并监督乙方提供合格的管护服务。

2、甲方有权对乙方给予工作指导，并对乙方提供的服务进行检查考核。

3、因乙方过错或违反合同约定事项给甲方造成名誉损失和经济损失的，甲方有权要求乙方赔偿。

4、甲方应按时支付服务费用。

5、甲方应教育所属人员尊重乙方工作人员的劳动成果，积极配合乙方工作人员履行合同。

五、乙方的权利与义务

1、乙方自觉接受甲方管理，遵守甲方的一切规章制度，文明上岗，提供符合甲方要求的管护服务。

2、乙方应对本项目服务人员进行统一管理，指定项目经理与甲方进行沟通，并根据甲方要求随时调整服务标准，准时参加甲方及昆山市水事综合管理中心高新区管理站召开的会议。

3、乙方须按照甲方提供的格式要求编制月度台账，并于每月10号前将上月的台账记录上报给甲方审阅。

4、乙方所聘用的服务人员应遵纪守法、安全文明作业，统一着装；服务人员均须配备救生衣。保洁船只应设置统一标志，每个船只须配备救生圈，并保持船况良好，船容整洁。

5、打捞上岸的垃圾、杂物应当日运至指定的垃圾中转站（房），清运垃圾时间不得冲抵河道保洁、站闸和堤防管护时间，做到日捞日清，保洁船内无积存，不得将捞出垃圾随意丢弃或乱丢乱放。

6、遇重大节日或举办重大活动，乙方应服从甲方的要求和安排，做好突击性的河道保洁、站闸和堤防管护服务工作。

7、接受社会和广大市民的监督，重视舆论监督，增强舆情预警意识，对媒体、群众反映的相关问题及时整改处理。

8、如甲方认为乙方服务人员不能胜任本职工作的，乙方应及时调整。乙方如需调离已在履行职责的服务人员，须征得甲方同意。

9、乙方应定期对服务人员进行岗位职责和安全教育，加强岗位责任考核。因乙方管理不当、违规操作发生安全事故对甲方造成损失的，乙方需承担相应的赔偿责任。

10、乙方所聘服务人员在岗履行职责期间（包括上下班途中）发生的一切安全事故，均由乙方负责处理并承担经济和道义上的责任，甲方不承担任何责任。

11、乙方在服务过程中应当做到安全文明工作，为服务人员提供必要的劳动保护条件，为服务人员办理人身安全保险，合同期内若发生安全事故均由乙方负责承担。

12、乙方必须按照国家有关规定聘用人员并支付薪资报酬。

13、乙方应按照合同约定的考核办法，接受甲方及昆山市水事综合管理中心高新区管理站的检查考核。

六、违约责任

1、工作过程中因乙方责任对甲方所造成的经济损失由乙方按实际金额赔偿。

2、乙方未按合同规定的质量要求提供服务，经甲方催告后仍拒不改正的，甲方有权解除合同，同时乙方向甲方赔付合同总价款5%作为违约金。

3、同一条河道发现问题不能在4小时内及时处理，累计两次，扣除当月该段河道所有费用。

4、发现河道保洁工作中不应出现的问题，由甲方及昆山市水事综合管理中心高新区管理站根据有关规定做出处理。

5、合同一方不履行合同义务或违反履行合同义务约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等责任。

6、合同生效后，乙方无故拒绝提供管护服务的，甲方有权终止合同，同时乙方向甲方赔付合同总价款5%作为违约金。

七、不可抗力

1、因不可抗力无法履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任，双方通过友好协商方式解决。但合同一方延迟履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

2、合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。

八、合同的解除和转让

1、甲方和乙方协商一致，可以解除合同。

2、有下列情况之一，合同一方可以解除合同：

（1）因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同。

（2）如果乙方在合同期内出现下列现象之一的，甲方有权终止其合同：

①在昆山市水务局组织的综合考核中连续2个季度排名第七名（含）以外的。

②因乙方管理不善、措施不力导致服务项目中的具体工作一年内被上级部门通报批评3次（含）以上的。

③因乙方管理不善、措施不力导致服务项目中的具体工作一年内被昆山市级（含）以上媒体曝光2次（含）以上，造成负面影响的。

（3）未经甲方同意，合同的全部与部分不得转让。

九、合同争议的解决

合同在执行过程中出现的未尽事宜，在不违背本合同和采购文件的原则下协商解决，形成书面记录，作为本合同的附件，与本合同具有同等效力。协商不成，任何一方可以向甲方所在地人民法院提起诉讼。

十、合同生效及其他

1、合同经甲乙双方签字盖章后生效。

2、本合同一式四份，甲方两份、乙方和招标代理机构各执一份。

3、合同在执行过程中出现的未尽事宜，在不违背本合同和采购文件的原则下协商解决，形成书面记录，作为本合同的附件，与本合同具有同等效力。协商不成，任何一方可以向甲方所在地人民法院提起诉讼。

4、招标文件、中标的投标文件、中标通知书、中标单位在招标过程中的澄清和承诺等、合同附件、补充协议（如有）均为本合同不可缺少的组成部分。

5、本合同未尽事宜应按《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等相关法律法规等规定之解释。

甲方：                                 乙方：

法定代表人（或授权代表）：             法定代表人（或授权代表）：

日期：                                 日期：

附件：考核办法（甲方可根据项目具体情况调整）

1、检查与考核

（1）由昆山市水事综合管理中心高新区管理站按照业务指导与解决问题相统一、作业质量与管理水平相衔接、考核成绩与经费奖惩相挂钩的原则，依据高新区河道水面保洁管理考核办法、圩区管理考核办法等，对乙方的河道保洁作业、水生植物进行统筹组织、巡查监督和考核奖惩，建立并实施“日有巡查、周有检查、月有联合巡查、季有联合抽查、年有综合评比”的多元化考核机制，同时大力推进数字信息化考核方式，加强对乙方的管理。昆山高新技术产业开发区管理委员会(昆山高新技术产业开发区规划建设局)根据水事中心高新区管理站考核结果进行付款。

2、考核内容

《昆山市水事综合管理中心高新区管理站河道长效管理考核办法》

| 项目 | 类别 | 分值 | 项目分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 管理体制和运行机制 | 未建立运行机制 | 1 | 2 |
|  | 管理体制不顺畅、管理权限不明确 | 1 |  |
| 管护作业规章制度 | 制定管护作业规章制度但内容不全、 不规范及不合理 | 1 | 2 |
|  | 未制定管护作业规章制度 | 1 |  |
| 管护工作统计汇总 | 按时上报，但资料信息不完整、不规范、不准确 | 2 | 4 |
|  | 未按时上报 | 2 |  |
| 人员及船只、车辆配备 | 日常巡查人员、巡查次数不符合要求 | 3.5 | 7 |
|  | 保洁人员、保洁覆盖频次不符合要求 | 3.5 |  |
| 投诉事件处置 | 因管理或日常管护问题，被有关部门 或媒体通报曝光，造成不良影响 | 4 | 5 |
|  | 各项投诉处理工作处置迟缓 | 1 |  |
| 应急预案 | 无应急值班记录 | 1 | 4 |
|  | 未按时提供台账资料 | 2 |  |
|  | 缺少一项应急预案 | 1 |  |
| 应急打捞 | 未落实应急打捞任务，或应急打捞措 施落实不到位造成恶劣影响 | 5 | 10 |
|  | 应急打捞任务落实不当、措施不到位 但未造成恶劣影响 | 4 |  |
|  | 缺少应急打捞队伍、设备，未按时提 供台账资料 | 1 |  |
| 水面保洁 | 未按时上报台账资料 | 4 | 18 |
|  | 管护河湖内有影响河湖景观、影响河 道行洪未及时发现上报 | 4 |  |
|  | 非水生植物爆发期每发现一处水生植物大量聚集(5平方米以上),或蓝藻爆发未及时处置 | 5 |  |
|  | 昆山市水事综合管理中心高新区管理站及其聘请的第三方在日常巡查中发现河面有生活垃圾漂浮、水生植物大量聚集(5平方米以上)等保洁不到位 | 5 |  |
| 陆域保洁 | 在日常巡查中发现管护范围内岸坡、 桥下存在垃圾、杂物堆放及垦种现象 | 5 | 5 |
| 垃圾集运 | 当月垃圾资源化利用率未达到40% | 3 | 10 |
|  | 当月垃圾资源化利用率未达到30% | 2 |  |
|  | 未按时报送台账资料 | 2 |  |
|  | 运输处内堆放大量垃圾未及时运送处理 | 2 |  |
|  | 昆山市水事综合管理中心高新区管理站及其聘请的第三方巡查单位，在日常巡查中发现打捞垃圾未及时上岸、分类收集、分类运处 | 1 |  |
| 站点管理 | 严禁使用液化煤气，有明火危化品 | 2 | 3 |
|  | 站容站貌不佳、现场安全标识不全、未规范用 点、无专人管护 | 1 |  |
| 日常巡查 | 未及时上报台账资料 | 1.5 | 4 |
|  | 日常巡查中发现问题无闭环资料 | 1.5 |  |
|  | 未开展每日巡查 | 1 |  |
| 设备管理 | 发现船上有动用明火及有危化品 | 2 | 8 |
|  | 船只有乱拉乱接电线 | 1 |  |
|  | 船上装有自有地笼、养家禽等 | 1 |  |
|  | 乱停摆放 | 1 |  |
|  | 船只外观脏乱、堆放杂物 | 1 |  |
|  | 日常检修记录缺失、存在隐患未及时发现排除 | 1 |  |
|  | 无专人管理 | 1 |  |
| 文明作业 | 船只设备、休息点、垃圾上岸点、船只停放点 环境脏乱差、有异味 | 2 | 6 |
|  | 着装不统一，作业不规范，打捞及上岸运输存 在抛洒滴漏等情况 | 2 |  |
|  | 随意设置水生植物拦截点 | 2 |  |
| 安全教育及培训 | 安全会议台账内容不全、不规范 | 0.5 | 2 |
|  | 无安全会议台账记录 | 0.5 |  |
|  | 新工人未接受安全培训 | 0.5 |  |
|  | 无安全培训计划 | 0.5 |  |
| 作业安全配备 | 发生安全生产事故 | 4 | 10 |
|  | 作业人员未规范作业，有危险作业行为 | 2 |  |
|  | 作业过程中，作业人员未穿戴救生衣，作业船 只未按要求装备救生设备 | 1 |  |
|  | 安全措施不可靠、安全用具配备不齐全、未定 期检验 | 1 |  |
|  | 未定期进行安全检查，未及时处置安全隐患， 检查、巡查及隐患处理记录资料不规范 | 1 |  |
|  | 安全员未按《方案》配备 | 1 |  |

考核标准：

一级、二级河道：

1、每个月打分90分以上（含90分）全额支付费用，80分—90分（含80分）的，比90分每下降1分采购人按2000元1分扣除；70—80分（含70分）的，比90分每下降1分采购人按3000 元1分扣除；60—70分（含60分）的，比90分每下降1分采购人按 4000 元1分扣除；60分以下的，比90分每下降1分采购人按5000 元1分扣除；若连续3个月低于80分的，委托方有权解除合同，并要求乙方退场，因此造成的损失由中标人自行承担；

2、12345、数字城管等平台发现的工单扣200元一张；

3、苏州市级通报扣500元一次；

4、各类网站发现的举报扣800元一次；

5、微信发现的举报500元一次；

6、从发给第三方开始算起2小时内整改到位的，扣一半。

三级河道：

1、每个月打分90分以上（含90分）全额支付费用，80分—90分（含80分）的，比90分每下降1分采购人按2000元1分扣除；70—80分（含70分）的，比90分每下降1分采购人按3000 元1分扣除；60—70分（含60分）的，比90分每下降1分采购人按 4000 元1分扣除；60分以下的，比90分每下降1分采购人按5000 元1分扣除；若连续3个月低于80分的，委托方有权解除合同，并要求乙方退场，因此造成的损失由中标人自行承担；

2、12345、数字城管等平台发现的工单扣200元一张；

3、苏州市级通报扣500元一次；

4、各类网站发现的举报扣800元一次；

5、微信发现的举报500元一次；

6、从发给第三方开始算起2小时内整改到位的，扣一半。

注：建议分值仅作为该项考核内容权重参考，不作为扣分上限。

- 第六章  评标方法、评分标准

一、评分办法

1.本次采购评标方法为综合评分法，即是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

2.综合评分的主要因素与投标人所提供货物服务的质量相关，包括投标报价、技术或者服务水平、履约能力、售后服务等。总分值为100分，价格分值占总分值的比重为10%（权重），技术部分分值占总分值的比重为90%（权重）。

3.评标时，评标委员会分别对每个有效投标人的投标书（报价除外）进行评价、打分，然后通过软件进行统计汇总，按算术平均方法计算出每个投标人的技术其他部分得分；报价得分软件自动生成，二者相加为投标人的综合得分（各项得分按四舍五入原则精确到小数点后两位）。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；综合得分相同，且投标报价相同的，按技术评分由高到低顺序排列；决定中标人。

4、评标顺序按照标段一、标段二进行。投标人必须对二个标段全部投报，否则作无效投标。投标人最多只能在一个标段中标，已中标的投标人不再计入其他标段的投标人数量且不参与其他标段评审，每个标段评审的实质性响应且具有得标权的供应商不得少于三家，如不足三家，应认定该标段招标失败。

二、采购政策

1、小、微企业

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见》（苏财购〔2022〕16 号）的相关规定，投标人所投服务均由小微企业提供，投标人可享受价格扣除政策：

如投标人认定本企业为小型或微型企业，则需根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）填报《中小企业声明函》。加盖公章后的《中小企业声明函》电子件放置于投标文件中提交，未提交则不享受相关小微企业价格扣除政策。

如投标人属于小微型企业，且提供自有产品或服务，对其报价给予20%的扣除；扣除后的价格参与价格评审。

如本项目接受联合体投标或允许分包，当大中型企业与小微企业组成联合体投标或者大中型企业向一家或者多家小微企业分包时，联合协议或者分包意向协议中约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予 6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。投标文件一中提供联合协议或分包意向协议，否则不享受价格扣除。

2、残疾人福利性单位

根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的相关规定，对属于残疾人福利性单位的投标人给予价格扣除：

如投标人为残疾人福利性单位，则视同小型企业，享受评审中价格扣除政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。加盖公章后的《残疾人福利性单位声明函》电子件放置于投标文件中提交，未提交则不享受相关价格扣除政策。

3、监狱企业

根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的相关规定，对属于监狱企业的投标人给予价格扣除：

如投标人为监狱企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，则视同小型企业，享受评审中价格扣除政策。监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。证明文件电子件放置于投标文件中提交，未提交则不享受相关价格扣除政策。

4、若投标人提供的《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》及监狱企业认定证明等材料为虚假材料，按《政府采购法》相关规定处理并报请政府采购监管部门给予行政处罚。

5、绿色采购

根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）等相关文件的规定，对属于《节能产品政府采购品目清单》政府强制采购产品的，投标人需提供该产品有效期内的认证等相关证明材料，证明材料电子件放置于投标文件中提交。

三、评分标准

（一）价格部分（10分）

1.投标总报价低于或等于预算金额的，为有效投标报价。超最高限价的投标报价为无效投标报价。无效投标报价的投标文件不进行评审，也不得中标。

2.分析总报价及各个分项报价是否合理，报价范围是否完整，有否重大错漏项，特别说明：如某投标人的投标报价中有清单漏项等构成未实质性响应招标文件要求的，将不得中标。

3.价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分10分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）*价格权重*100，小数点后保留两位。

（二）技术及其他部分（90分）

详见评审指标

（三）评审指标

初审评审指标

| 指标 | 描述 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 资格性检查 |  |  |
| 符合性检查 |  |  |

复审评审指标

| 评审类别 | 评审项 | 评审规则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术部分 （90分） | 对项目的了解 | 投标人对本项目的了解： ①项目实际情况分析，符合本项目实际情况且详细完善得3分； ②重难点分析，符合本项目实际情况且详细完善得3分； ③重难点解决应对措施，符合本项目实际情况且详细完善得3分。 | 9 |
|  | 河道管护服务方案 | 河道管护服务方案： ①高标准的工作流程，符合标段实际情况且详细完善得3分； ②高水平的管理措施，符合标段实际情况且详细完善得3分； ③全方位的清捞方案，符合标段实际情况且详细完善得3分。 | 9 |
|  | 项目管理方式 | 项目管理方式： ①管理架构，符合标段实际情况且详细完善得2分； ②激励机制，符合标段实际情况且详细完善得2分； ③监督机制，符合标段实际情况且详细完善得2分； ④自我约束机制，符合标段实际情况且详细完善得2分； ⑤信息反馈及处理机制，符合标段实际情况且详细完善得2分。 | 10 |
|  | 内部管理 规章制度 | 内部管理规章制度： ①岗位责任制度，符合标段实际情况且详细完善得1分； ②档案管理制度，符合标段实际情况且详细完善得1分； ③奖惩考核制度，符合标段实际情况且详细完善得1分； ④考勤管理制度，符合标段实际情况且详细完善得1分。 | 4 |
|  | 人员配置及 培训方案 | 人员配置及培训方案： ①人员数量配置及工作区域安排方案，符合标段实际情况且详细完善得3分； ②人员培训方案，符合标段实际情况且详细完善得3分。 | 6 |
|  | 物资设备等配置及管理方案 | 物资设备等配置及管理方案： ①物资设备配置方案，符合标段实际情况且详细完善得3分； ②船只日常维护保养方案，符合标段实际情况且详细完善得3分。 | 6 |
|  | 安全管理方案 | 安全管理方案： ①人员安全管理方案，符合标段实际情况且详组完善得3分: ②物资设备等安全管理方案，符合标段实际情况且详细完善得3分。 | 6 |
|  | 协调、交接方案 | 协调、交接方案： ①服务期间与其他单位、部门的综合协调方案，符合标段实际情况且详细完善得3分； ②项目进退场交接方案，符合标段实际情况且详细完善得3分。 | 6 |
|  | 应急预案 | 应急预案： ①突发应急打捞方案，符合标段实际情况且详细完善得2分； ②保洁船漏水应急预案，符合标段实际情况且详细完善得2分； ③特殊天气应急预案，符合标段实际情况且详细完善得2分； ④人员落水应急预案，符合标段实际情况且详细完善得2分。 | 8 |
|  | 各项服务 达标承诺 | 各项服务承诺： ①服务质量承诺，符合标段实际情况且详细完善得1分； ②对发生各类安全事故善后处理承诺，符合标段实际情况且详细完善得1分； ③对履约期内各类风险承诺，符合标段实际情况且详细完善得1分。 | 3 |
|  | ▲项目经理 | 投标人拟投入项目经理： 具有水域（河道）清洁治理项目经理证书或河道保洁项目经理证书，得2分。 注：提供有效证书扫描件，以及其缴纳社保的证明扫描件。 | 2 |
|  | ▲其他人员配备（除项目经理以外） | （1）项目组所配备的安全员在满足第四章采购需求3.1.3及3.2.3人员配备的情况下，每增加一个得1分，最高得2分。 （2）项目组所配备的船只驾驶员在满足招标文件第四章采购需求3.1.3及3.2.3人员配备的情况下，每增加一个得1分，最高得2分； 注:提供有效证书扫描件，以及其缴纳社保的证明扫描件。 | 4 |
|  | ▲巡视车 | 投标人为本项目配备（自有或租赁均可）巡视车得2分；承诺中标后半个月内配备得1分，其他不得分。 注：如为自有，提供机动车登记证书及行驶证扫描件；如为租赁，提供租赁合同、机动车登记证书及行驶证扫描件；承诺配备提供承诺书。 | 2 |
|  | ▲封闭式垃圾车 | 投标人为本项目配备（自有或租赁均可）载重量≥3000kg符合转运要求的封闭式垃圾车得2分，承诺中标后半个月内配备得1分，其他不得分。 注：如为自有，提供机动车登记证书及行驶证扫描件；如为租赁，提供租赁合同、机动车登记证书及行驶证扫描件；承诺配备提供承诺书。 | 2 |
|  | ▲垃圾打捞船 | 投标人为本项目配备（自有或租赁均可）垃圾打捞船总吨位≥5吨的，得2分，承诺中标后半个月内配备得1分，其他不得分。 （自有提供购买发票及船舶检验证书扫描件，租赁提供购买发票、船舶检验证书及租赁协议扫描件，承诺配备提供承诺书） | 2 |
|  | ▲水草收割机 | 投标人为本项目配备（自有或租赁均可）水草收割机的，得2分，承诺中标后半个月内配备得1分，其他不得分。 （自有提供购买发票扫描件，租赁提供购买发票及租赁协议扫描件，承诺配备提供承诺书） | 2 |
|  | ▲体系认证 | 投标人具有质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，每提供一个得2分，最高得6分。 注：提供有效证书扫描件，国家市场监督管理局官网查询截图。 | 6 |
|  | ▲类似业绩 | 投标人2022年6月1日至今（以合同签订时间为准）承接过类似项目的，每有一个得1分，最高得3分。 注：提供有效合同及部分发票扫描件并加盖公章。 | 3 |

备注：

1、为确保项目质量，投标人技术及其他部分分值低于75%（67.5分）的作无效投标处理。

2、项目涉及评审的资料均需以电子件形式上传，本项目不收取纸质投标文件及相关原件等纸质材料，仅以投标人提供的电子投标文件为准。

3、投标文件中的内容需和招标文件相关指标对应绑定，无绑定不得分。

4、打“▲”项目为客观分。

5、招标人有权在签订合同前对中标人提供相关证明材料的原件进行核查，中标人须无条件配合。

全文完

- 第七章 昆山市政府采购供应商诚信管理办法

第一条 为加强对政府采购供应商监督管理，进一步规范供应商政府采购行为，促进供应商依法诚信经营，维护政府采购公平竞争环境和政府采购当事人的合法权益，根据《中华人民共和国政府采购法》（以下简称《政府采购法》）、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《政府采购质疑和投诉办法》、《政府采购非招标采购方式管理办法》、《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》等有关法律法规的规定，结合昆山市政府采购工作实际，制定本办法。

第二条 本办法适用于参加昆山市范围内政府采购活动的供应商。

供应商是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

第三条  政府采购当事人有权对供应商的行为进行监督，发现违法违规行为应当及时向政府采购监管部门反映，并配合做好调查处理工作。

其他单位和个人对政府采购活动中供应商的违法违规行为，有权控告和检举，政府采购监管部门应当依法调查处理。

第四条  供应商参加政府采购活动，应当遵循公平竞争、诚实信用原则。

第五条  供应商参加政府采购活动的合法权益应当依法得到保护，任何人不得以任何手段损害供应商的合法权益。

第六条  供应商监管工作应当依法进行，坚持公开透明、惩罚得当、信息共享的原则。

第七条  实行政府采购供应商诚信管理制度。对供应商失信行为、不良行为等诚信信息，由政府采购监管部门予以记录，在昆山市政府采购活动中采用。

第八条 供应商有下列情形之一的，按失信行为记入该供应商诚信档案中，每发生一个失信行为，诚信记录分减10分，供应商诚信记录起始基础分为60分，失信行为记录分有效期一年。

（一）已递交投标（响应）文件而不参加开标的，或者开标时以各种理由不解密投标（响应）文件影响采购活动正常进行的；

（二）不遵守开评标现场纪律，故意扰乱开标评标现场秩序的；

（三）未按《政府采购法》等相关规定签订、履行合同的；

（四）无正当理由放弃中标（成交）的；

（五）履约验收不合格的；

（六）一年内累计三次及以上质疑均查无实据的；

（七）捏造事实、提供虚假材料进行恶意举报的；

（八）不配合或采用不正当手段干扰政府采购质疑、投诉处理工作的；

（九）经查实，利用产品授权等方式控制货源的；

（十）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务，同时再参加该采购项目的其他采购活动的；

（十一）政府采购监管部门认定的其他失信行为。

第九条  供应商有下列情形之一的，按不良行为记入该注册供应商诚信档案中，每发生一个不良行为，诚信记录分减为零分，不良行为记录分有效期为处罚生效或者禁止参加政府采购活动期限：

（一）提供虚假材料谋取中标（成交）的；

（二）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（三）与采购人、采购代理机构或者其他供应商恶意串通的；

（四）向采购人或者采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（五）在采购过程中与采购人进行协商谈判、不按照采购文件和中标（成交）供应商的投标（响应）文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

（六）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的；

（七）中标（成交）后无正当理由不与采购人签订合同的；

（八）将中标（成交）项目转让给他人，或者违反采购文件规定，将中标（成交）项目分包给他人的；

（九）拒绝履行合同义务的；

（十）一年内累计三次及以上投诉均查无实据的；

（十一）捏造事实或者提供虚假投诉材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉的。

供应商违法违规行为已被依法认定为不良行为的，不再重复认定为失信行为。

第十条  在供应商诚信信息记录变更登记前，政府采购监管部门应告知相关供应商。供应商如认为诚信信息有误的，应当在三个工作日内书面向政府采购监管部门提出异议并提供有关证据，经核实后，如发现有误，应当予以修改。

第十一条 采购文件中，应当明确供应商诚信记录分使用办法：其中，采用综合评分法的，诚信记录分每减10分，给予总分值2%的扣分，扣分最多不超过6%；采用最低评标价法的，诚信记录分每减10分，按该供应商响应报价的2%增加评审价格，增价最多不超过6%。

评审时,要结合供应商的诚信记录情况评定供应商最终评审得分。 采购文件中明确对供应商诚信记录的查询渠道及截止时点、证据留存的具体方式、信用记录的使用规则等内容。

第十二条 供应商在政府采购活动中存在不良行为的，按《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》的规定执行。

第十三条 本办法由昆山市财政局负责解释，自2018年8月21日起执行。昆山市财政局2016年3月1日发布的《昆山市政府采购供应商诚信管理暂行办法》（昆财规字〔2016〕2号）同时废止。