招　标　文　件

项目名称：扬州市市场监管一体化信息平台

项目编号：JSZC-321000-JZCG-G2024-0039

扬州市公共资源交易中心

2024年03月13日

总  目  录

- 投标邀请……………………………………

- 投标人须知…………………………………

- 合同文本……………………………………

- 采购需求……………………………………

- 评标方法与评标标准………………………

- 投标文件格式………………………………

第一章  投标邀请

受扬州市市场监督管理局的委托，扬州市公共资源交易中心就扬州市市场监管一体化信息平台(JSZC-321000-JZCG-G2024-0039)项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况

扬州市市场监管一体化信息平台 招标项目的潜在投标人可在“江苏政府采购网” “扬州市政府采购网”自行免费下载招标文件，并于2024年04月03日09点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-321000-JZCG-G2024-0039

2.项目名称：扬州市市场监管一体化信息平台

3.预算金额：1包：343.6万元，2包：6.4 万元。

4.本项目  设定  最高限价，1包最高限价为 343.6  万元。2包最高限价为6.4万元。

5.采购需求（简介）：1包扬州市市场监管一体化信息平台，贯彻落实国家大数据战略、政府数字化转型以及政务信息资源整合共享工作要求，紧扣“推进高质量监管、助力高质量发展”主题，依托市大数据局政务云、电子政务外网，强化顶层设计，按照统一标准、互联互通、安全可控的要求，建立科学合理的扬州市市场监管一体化信息平台，厘清数据资产底数，汇聚整合全市市场监管各类数据资源，建成面向全市服务的市场监管数据资源中心，打通业务条块上的数据发展瓶颈，形成支撑精准治理、多方协作的数据共享服务体系，数据融合治理水平、数据服务管理水平和数据创新应用水平不断提升，为推动数字与市场监管治理深度融合，为实现智慧监管注入强大动力；2包扬州市市场监管一体化信息平台监理及软件测试服务，依据扬州市市场监管一体化信息平台项目招投标文件、建设方案、商务合同及项目开发过程文档资料，设计完善项目检测方案，并依据监理及测评技术服务方案及国家有关质量检测标准开展工展监理及测评服务工作，对项目实现的功能、性能等进行符合性验证，出具检测报告及监理报告。1包2包不可兼中。（详细内容见本招标文件第四章）

6.合同履行期限：1包：合同签订后5个月内进行项目部署、开发实施工作，合同签订后7个月内完成项目验收工作。2包：签订合同之日起，至扬州市市场监管一体化信息平台项目通过主管部门竣工验收。

二、申请人的资格要求：

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

1.2上一年度的财务状况报告（成立不满一年无需提供）；

1.3依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；

1.4具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

1.6供应商信用承诺函。

2.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（投标文件中无需提供证明材料）。

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购。投标人须提供《中小企业申明函》。

4.本项目   不接受   联合体投标

5.本项目   不接受    进口产品投标。

（二）本项目的特定资格要求：无

三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。

2.方式：在“江苏政府采购网”“扬州市政府采购网”自行免费下载招标文件。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.2024年04月03日09点30分（北京时间）

2.地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

五、公告期限

招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

无

七、本次招标联系方式

1.采购人信息

名 称：扬州市市场监督管理局

地址：扬州市邗江区文昌西路525号星耀天地商务楼4号楼

联系人：潘文杰

联系方式：0514-89332702

2.扬州市公共资源交易中心信息

地　址：扬州市文昌东路9号市民中心

联系人：张自美

联系方式：0514-82087195

八、其他

1. 根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统C A数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心C A和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://zfcg.yangzhou.gov.cn/zfcg/xzzx/202309/4d7de1f7865f4a2894fc22bc452f94d8.shtml，请按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。

领取CA和办理电子签章（请至扬州市文昌东路9号广陵新城市民中心1号楼5楼办理，具体联系方式：18952716110）。

2. 有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注扬州市公共资源交易中心在“江苏政府采购网”“扬州市政府采购网”发布的更正公告。

3. 本次招标不收取投标保证金。

第二章  投标人须知

一、总则

1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。

3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，扬州市公共资源交易中心（以下简称交易中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标交易中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与交易中心联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知交易中心。

8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，交易中心可以对招标文件进行修改。

8.2 交易中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网、扬州市政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与交易中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10、投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12、投标分项报价表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14、投标函和开标一览表

14.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

14.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

15、投标有效期

15.1 投标有效期为交易中心规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

16、投标有效期的延长

16.1 在特殊情况下，交易中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝交易中心的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

17、投标文件的递交

17.1 电子投标文件的递交

投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

18、投标截止时间

18.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第26.1.2条 规定做无效投标处理。

18.2 交易中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

19、投标文件的拒收

19.1交易中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

20、投标文件的撤回和修改

20.1 投标文件的撤回

21.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

20.2 投标文件的修改

20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

21、开标

21.1 交易中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

21.2开标仪式由交易中心组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

21.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如 苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

22、评标委员会

22.1 开标后，交易中心将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

22.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

23、评标过程的保密与公正

23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、交易中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3 交易中心和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

24、投标文件的澄清

24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

24.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

24.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

25、对投标文件的初审

25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

25.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，交易中心将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，交易中心将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。

25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和交易中心的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

25.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

25.6投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与交易中心及评标委员会联系。

26、无效投标条款和废标条款

26.1无效投标条款

26.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

26.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

26.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

26.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

26.1.6未通过符合性审查的。

26.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

26.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单，被“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入政府采购严重失信行为记录名单，或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

26.1.11 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

26.1.12其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

26.2废标条款

26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

26.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

27、确定中标单位

27.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

27.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

27.3 交易中心将在“江苏政府采购网”、“扬州市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4  若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

27.4.1提供虚假材料谋取中标的。

27.4.2向采购人、交易中心行贿或者提供其他不正当利益的。

27.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

27.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

27.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

27.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

28、质疑处理

28.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

28.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向交易中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

28.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

28.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，交易中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

28.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

28.4供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑请向交易中心提出，由交易中心负责答复。

交易中心及采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和交易中心不接受未填写快递运单的快件）。

交易中心质疑接受人及联系方式详见招标文件第一章。

采购人质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。

28.5 以下情形的质疑不予受理

28.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

28.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

28.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

28.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

28.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

28.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，交易中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

29、中标通知书

29.l 中标结果确定后，交易中心将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

30. 签订合同

30.l中标人应当在中标通知书发出之日起十五日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

30.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

31、政府采购履约资金扶持政策

中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

第三章  合同文本

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改。

- 江苏省政府采购合同（服务）（合同编号）

项目名称：

项目编号：

甲方：（买方）_________

乙方：（卖方）_________

甲、乙双方根据扬州市公共资源交易中心         项目公开招标的结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：

1.2标的质量：

1.3 标的数量（规模）：

1.4 履行时间（期限）：

1.5 履行地点：

1.6履行方式：

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：____________________________________圆（_______________元）人民币或其他币种。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供服务（包含与服务相关的货物）的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同服务（包含与服务相关的货物）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的服务（包含与服务相关的货物）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 乙方交纳人民币___零___元作为本合同的履约保证金。（不得超过合同金额的10%）

6.2合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。

6.2.1履约保证金退还方式：无

6.2.2履约保证金退还时间：无

6.2.3履约保证金退还条件：无

6.2.4履约保证金不予退还的情形：无

七、合同转包或分包

7.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2乙方不得将合同标的分包给他人履行。

或7.2乙方应当按照投标文件中提供的分包意向协议履行合同。

7.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同。

八、合同款项支付

8.1合同款项的支付方式及进度安排

合同签订后，甲方自收到发票之日起10个工作日内，支付合同价30%的预付款；项目安装调试完成，试运行（3个月）后无质量问题，甲方自收到发票后10个工作日内，支付至合同价的80%；项目验收合格后，甲方自收到发票后10个工作日内付清尾款。

九、税费

9.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、项目验收

10.1 甲方依法组织履约验收工作。

10.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

10.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

10.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

10.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

10.6 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

十一、违约责任

11.1 甲方无正当理由拒绝接受乙方提供服务的，甲方向乙方偿付拒绝接受服务合同价款总值    的违约金。

11.2 甲方无故逾期验收和办理合同款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额    每日向乙方支付违约金。

11.3 乙方逾期提供服务的，乙方应按逾期提供服务合同总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因逾期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同价款总额     的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

11.4 乙方所提供服务的标准不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒绝接受服务，并可单方面解除合同。

十二、不可抗力事件处理

12.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响 期相同。

12.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

12.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十三、解决争议的方法

13.1双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成，由甲方住所地人民法院管辖。

十四、合同生效及其它

14.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

14.2本合同未尽事宜，遵照《民法典》、《政府采购法》有关条文执行。

14.3 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。

甲方：                        乙方：

地址：                        地址：

法定代表人或授权代表：        法定代表人或授权代表：

联系电话：                    联系电话：

签订日期：      年    月   日

第四章 采购需求

项目属性:服务类项目。

其他要求

1.严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

供应商对于投标产品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行。

- 1包技术及服务要求

1.1总体规划

本项目主要包括信息资源规划数据库建设、市场监管数据中台、大数据分析平台、智慧应用系统以及统一身份认证平台的建设，新建数据集成系统、数据标准系统、数据治理系统、数据资产系统、数据共享交换系统、数据监控系统、数据标签等，构建归集数据库、基础数据库、主题数据库、专题数据库和共享资源库。

围绕扬州市市场监管一体化信息平台建设需求以及结合江苏省市场监管局一体化信息平台（现平台名称：江苏省市场监管数智化平台）总体建设基础，通过全局信息资源规划，形成用户视图、数据流信息、全域数据交换信息，在具备统一基础设施、统一技术标准和统一业务规范的前提下，归集各类数据，完成与省局数据中台、市局应用系统和市大数据中心的数据对接，开展相关分析与应用、完善市场监管数据共享服务能力、支撑内部业务应用和外部数据服务。

1.1数据归集范围

为支持更加丰富具体的数据应用需求，数据中台需要进一步完善多源数据归集工作。主要包含市局自建系统数据、省局（包含省市场监管局、省知识产权局、省药监局）数据中心数据、市级外部部门数据、互联网数据等。

需要归集省市场监管局、省知识产权局以及省药品监督管理局相关数据，包含以下：（1）市场主体：市场主体登记注册相关数据；（2）信用监管：股权冻结信息、黑名单企业信息、年报基本情况、异常名录、行政处罚信息等；（3）特种设备：特种设备信息、监察管理、安全检查、现场安全检查记录、特种设备检验信息、使用登记许可证、安装/生产/维保单位许可证等；（4）食品安全：食品生产企业、检查记录明细、风险等级记录、风险等级记录、食品经营单位、监督检查信息等；（5）药品安全：药品生产企业信息，药品经营企业信息、化妆品经营对象、医疗器械许可等；（6）工业产品安全：工业产品生产企业表、工业产品许可信息表、监督抽查产品抽检任务清单、监督检查产品抽样单、监督检查产品检验报告、检验报告不合格项信息表等；（7）执法办案：执法办案信息；（8）消费维权：12315登记信息；（9）网络交易监测：网络经营主体信息、网络交易监测信息等；（10）知识产权：商标、专利等信息；（11）质量基础：标准、计量、检验检测等信息；（12）监督检查：各类行政监督检查相关信息。

需要归集本局业务系统产生的业务数据，需归集系统清单包括但不限于：

| 序号 | 系统名称 | 建设单位 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 江苏省市场主体登记注册综合管理平台 | 省局统建 |
| 2 | 江苏省市场监管综合执法平台 | 省局统建 |
| 3 | 江苏省市场监管信息平台 | 省局统建 |
| 4 | 江苏省市场监管信用综合管理系统 | 省局统建 |
| 5 | 江苏省食品生产监督检查信息系统 | 省局统建 |
| 6 | 江苏省特殊食品精细化监管子系统 | 省局统建 |
| 7 | 江苏省食品经营监管系统 | 省局统建 |
| 8 | 江苏省食品生产经营电子追溯系统 | 省局统建 |
| 9 | 江苏省特种设备安全监察平台 | 省局统建 |
| 10 | 江苏省产品质量监督信息管理平台 | 省局统建 |
| 11 | 江苏省市场监管局质量管理综合信息平台 | 省局统建 |
| 12 | 江苏省检验检测监管服务平台（苏检通） | 省局统建 |
| 13 | 江苏省市场监管计量监管系统 | 省局统建 |
| 14 | 江苏省市场监督管理局认证监督管理系统 | 省局统建 |
| 15 | 江苏省网络交易监测管理系统 | 省局统建 |
| 16 | 江苏省广告智慧监管（二期） | 省局统建 |
| 17 | 江苏省食品生产许可证管理系统 | 省局统建 |
| 18 | 江苏省食品经营许可管理系统 | 省局统建 |
| 19 | 江苏省行政审批现场审查管理系统 | 省局统建 |
| 20 | 江苏省定量包装商品净含量计量检验系统 | 省局统建 |
| 21 | 江苏省重点管理计量器具检定监督管理系统 | 省局统建 |
| 22 | 江苏省96333电梯应急管理 | 省局统建 |
| 23 | 江苏省气瓶信息化管理系统 | 省局统建 |
| 24 | 江苏省检验检测机构资质认定网上审批系统 | 省局统建 |
| 25 | 江苏省三品一械广告审批系统 | 省局统建 |
| 26 | 江苏省计量证书打印系统 | 省局统建 |
| 27 | 江苏省工业生产许可证打印系统 | 省局统建 |
| 28 | 江苏省市场监管局行政权力网上公开透明运行信息系统 | 省局统建 |
| 29 | 江苏省市场监督管理局行政审批综合管理系统 | 省局统建 |
| 30 | 全国12315平台 | 总局统建 |
| 31 | 强制性产品认证制定机构审批系统 | 总局统建 |
| 32 | 国家食品安全抽检监测信息系统 | 总局统建 |
| 33 | 保健食品注册管理信息系统 | 总局统建 |
| 34 | 全国压力管道检验信息管理系统 | 总局统建 |

归集的数据来源包括电子政务外网渠道和互联网渠道。以不同的来源（电子政务外网渠道和互联网渠道）和方式（包括软件接口、库表、表格导入、手工录入）自由定制、扩展数据归集范围。

1.3外部门系统/数据对接需求

本项目紧扣“推进高质量监管、助力高质量发展”主题，依托市大数据局政务云、电子政务外网，强化顶层设计，按照统一标准、互联互通、安全可控的要求，建立科学合理的扬州市市场监管一体化信息平台，厘清数据资产底数，汇聚整合全市市场监管各类数据资源，建成市场监管数据资源中心，并将市场监管各类数据资源全量推送到市大数据局，市本级单位如有相关数据对接需求，可直接与市大数据局对接。

1.4省级系统对接需求

2022年初省局以数字化转型为引领，以“实时、实用、实惠”为导向，以“数字化、智能化、一体化”数字化提速的工作目标，构建“1个数智化应用中心、2个APP服务门户、6张智慧监管业务网、N个个性化业务系统”的“1+2+6+N”智慧市场监管体系，推动业务数据化、数据服务化、监管一体化，以数据融合推动资源融合、能力融合、业务融合。

需对江苏江苏省市场监管数智化平台功能模块、数据类型、总体架构设计有较深的理解，并做好省市两级系统对接。

省市场局统建系统对接需求如下（包括但不限于）：

| 序号 | 系统名称 |
| --- | --- |
| 1 | 江苏省市场监督管理局行政权力网上公开透明运行信息系统 |
| 2 | 江苏省市场监督管理局委托行政许可审批系统 |
| 3 | 江苏省特种设备安全监察平台 |
| 4 | 江苏省网络交易监测管理系统 |
| 5 | 政务通 |
| 6 | 江苏省特殊食品精细化监管子系统 |
| 7 | 江苏省食品生产监督检查信息系统 |
| 8 | 江苏省食品生产许可证管理系统 |
| 9 | 江苏省96333电梯应急管理 |
| 10 | 江苏省检验检测监管服务平台（苏检通） |
| 11 | 江苏省食品安全风险管控与预警管理系统 |
| 12 | 江苏省工业企业质量信用管理系统 |
| 13 | 江苏省重点管理计量器具检定监督管理系统 |
| 14 | 江苏省市场监管信用综合管理系统 |
| 15 | 江苏省食品经营许可管理系统 |
| 16 | 江苏省食品经营监管系统 |
| 17 | 江苏省市场监管综合执法平台 |
| 18 | 江苏省市场监管信息平台 |
| 19 | 江苏省市场主体登记注册综合管理平台 |
| 20 | 江苏省认证监督管理系统 |
| 21 | 江苏省市场监管大数据分析平台 |
| 22 | 江苏省市场监管智慧应用平台 |

1.5功能建设要求

1.5.1信息资源规划和数据库建设

1.5.1.1 信息资源规划

围绕扬州市市场监管一体化信息平台建设需求以及结合江苏省市场监管局一体化信息平台总体建设基础，通过全局信息资源规划，形成用户视图、数据流信息、全域数据交换信息，在具备统一基础设施、统一技术标准和统一业务规范的前提下，建设归集数据库、主题数据库、专题数据库以及共享资源库等，支撑内部业务应用和外部数据服务。

1.5.1.2 归集数据库建设

归集数据的范围包括省市场监督管理局数据、省知识产权局数据、省药监局数据、扬州市场监督管理局内部数据、各区县市场监督管理数据、扬州其他政府单位数据以及其它数据。

归集数据库推动监管信息、政务服务信息、互联网信息深度融合，支撑跨层级、跨系统、跨部门、跨业务数据协同。

归集数据库需实现各类业务数据、部门数据及互联网数据的全面归集。业务数据包括已建及新建各业务系统数据库；部门数据包括市局和区局相关数据；互联网数据包括企业GIS数据以及舆情信息数据等。

1.5.1.2.1 归集库建设方式要求

①需与省市场监督管理局进行对接，完成注册登记、特设、许可、监管、案件、产品等数据的归集。

②需与市区局内部系统进行对接，完成相关业务数据的归集。

③需与省食药监、知识产权局进行对接，完成食品安全、药品安全、知识产权等数据归集。

④需通过市大数据中心归集其他厅局委办局相关数据，如发展和改革委员会、税务局、教育局等

⑤需通过互联网归集经纬度数据信息

满足全量归集、增量归集、实时归集要求。

1.5.1.3 主题数据库建设

梳理清楚市场监管的基础数据，通过融合局内系统信息，综合用户需求，形成数据资产清册。建立主题库数据模型，按照主题库的模型设计完成抽取、装载、融合等数据集成工作。

1.5.1.3.1 主题库建设内容要求

包含管理主体库建设、信用监管库建设、行政执法库建设、食品安全库建设、特种设备库建设、消费维权库建设、网络监测库建设、知识产权库建设、质量基础库建设、重点产品库建设、药品安全库建设、监督检查库建设。

基于基础库生成主题数据的资源目录，方便其管理和利用；开发基础数据的服务接口，配置相关的申请和审批流程，方便其他部门或系统获取/更新基础数据。

1.5.1.4 专题数据库建设

为了实现市场监管大数据慧治目标，建设企业全息画像专题分析、监管对象风险预警、市场监管全景视图专题分析。

1.5.1.4.1 专题库建设内容

专题库建设需包含以下内容：活跃度专题、企业画像、资金流入流出专题、生命周期专题、大众创业专题、信用分级分类专题、企业登记风险专题、股东异常风险专题等内容。

1.5.1.5 共享资源库建设

共享资源库作为扬州市市场监管一体化信息平台与内部应用系统、市大数据中心、区县基层单位之间进行数据双向互连互通的共享区域，用于存储各类共享数据，共享数据的访问权限可在数据共享交换系统中通过数据资源目录进行控制。数据共享交换系统提供多种数据交换方式，并对数据传输、转换、交换过程实现集中统一控制和规范管理。

1.5.1.5.1 共享资源库建设内容

共享资源库主要给大数据中心，区县基层单位，外单位共享交换数据使用，主要数据内容包括：登记注册数据、市场主体数据、股东法人信息、信用信息、黑名单、12315、监督检查等数据。

1.5.1.5.2 共享交换方式

数据交换要求需提供数据库表、API接口、文件交换等几种交换方式，在不同的场景下可以灵活选择。

1.5.1.6 数据存储建设

为了辅助实现大数据分析，为市场监管准确决策提供信息支持。需引入列式数据库、分布式数据库等大数据存储和计算技术，需解决市场监管的大数据大批量存储和支撑高性能分析的目的，达到数据用得好、决策准的业务目标要求。

1.5.1.7 数据备份建设

数据资源中心存储了大量的数据，其中包含很多核心数据，因此要非常重视数据的备份和恢复，确保数据安全，需投标人提出数据备份策略、数据备份时间、数据备份方式建设。

1.5.2 市场监管数据中台建设

市场监管数据中台通过构建统一标准、打通数据通道、突破信息孤岛效应，在具体的业务部门和技术之间搭建起一个灵活度高、效率高、可复用的组件化平台，建立业务支撑能力，健全市场监管系统数据管理体系。既可面向不同业务部门，快速提供数据服务支持，调取所需数据高效完成数据分析挖掘，支撑业务部门有针对性的开展监管和服务；又可在不影响后台运转的前提下协调前台与后台，使技术得以更灵活、高效地运用在业务部门的日常数据分析工作中的同时，为后台减轻负担，提高整体工作效率和质量，从而实现市场监管数据资源的资产化、目录化、可视化。

1.5.2.1 数据集成系统

数据集成系统需采用统一的信息资源标准和技术规范，建设数据集成系统，支持将结构化、非结构化、接口、互联网等各类不同来源的数据资源采集并存储到数据中台。提供ETL工具、队列、直报、接口、共享等多种数据采集方式，完成与各类数据源的同步、整合，包括数据源管理、数据开发、数据采集任务管理、数据采集内容管理以及数据采集填报等功能。

1.5.2.1.1 数据源管理要求

通过提供正确的数据源名称，可以找到相应的数据库连接。数据源需要具备适配主流数据库和大数据平台的能力，接口获取数据能力，ETL能力，数据源注册和浏览能力等。

- 数据抽取同步策略

需支持全量同步、时间戳同步、CDC增量同步、触发器同步、任务调度功能要求。

- 数据源注册和浏览

通过系统新建数据源，填写的信息包括数据源所属数据域信息、数据源名称、数据库类型、数据库用途、数据库名、数据库用户名、数据库密码、数据库URL、最大连接数、数据库有消息检查、是否集群、以及数据源的描述信息，数据源的基本信息填写完成后可测试数据源连接是否正常。

1.5.2.1.2 数据开发

政府机构和企业在信息化发展过程中建设了很多相互独立的业务系统，这些业务系统经过多年的运转沉淀了很多数据，这些数据像是一个个孤岛，难以被统一的连接和管理。支持快速的连接这些数据孤岛，并将其定时或实时的提取到数据中台。有些历史数据或导出的数据可能存放在某种格式（如xls、csv、json等）的文件中，也支持快速连接智能识别并将其导入数据中台。

数据加工和分析需要连接已存在的数据，通常是业务系统的数据或文件数据，业务系统数据一般存储在关系型数据库中。对于存储在json文件中的，也可以通过脚本数据加工的方式获取数据。

- 异构数据源数据集成

支持不同数据库、不同来源数据的关联处理，提供跨数据库处理能力，可以处理位于不同库、不同文件的数据，即同时关联Oracle（符合安全可靠要求）、MySQL（符合安全可靠要求）和文件等数据源的数据进行处理。

软件平台支持超过25种数据源类型的连接，包括常用的关系型数据库，国产数据库，大数据，及Excel、csv、xml等数据文件。位于不同库、不同文件中的数据，也可以使用数据加工快速处理整合到一个库中，轻松实现跨源关联数据。

- 可视化数据开发

将数据中心的数据连接、加工、模型、调度、聚集、优化、元数据等融为有机的整体，由系统集中管控，提供给用户简单易懂的操作界面和查看管理视图。

（1）系统通过元数据管理的方式，提供给用户所有界面，用户只用操作逻辑层部分，屏蔽了物理层的技术实现，让用户更加易懂。

（2）集中管控数据权限，可以将数据只授权给需要查看和使用的人员，让数据的使用更加安全。

（3）提供数据资产管理视图，让用户轻松管理企业的主数据、数据元及数据标准。

（4）用业务语言描述数据，让用户轻松浏览和查询数据。

（5）无需人工介入，支持智能并发调度，自动识别模型的依赖关系

- Excel解析入库

用于将本地的excel/csv等存储的数据文件上传到系统中作为数据源，如果文件较大还可以压缩成zip或rar格式上传。

- API接口采集

数据使用者也可以通过API的方式获取数据，并直接将相关的数据内容嵌入到自身的应用之中，主数据模块提供API的访问接口。API接口支持HTTP协议和WSDL协议，通过URL或者Web Service提供服务。

1.5.2.1.3 数据采集任务管理

- 可视化任务创建

任务创建提供了所见即所得的可视化页面进行创建新的采集任务，在计划页签内，点击新建，弹出添加计划对话框。

- 采集作业

提供血统和影响分析的能力，通过血统和影响分析，可以清晰了解数据的流向。

- 任务调度

一个任务调度计划表示一个定时执行的“批次”，调度计划内包含了一批任务，当调度计划设定的时间条件触发时系统将会开始调度计划并执行计划内的任务。计划自动执行的时间，系统提供了丰富的时间选项，可以选择执行一次，或者间隔固定时间执行，如每日、每周每月等，以及自定义设置调度方式：

- 分布式任务配置

数据采集任务模块可将业务系统中分布的、异构的数据源，包括关系数据、平面文件等抽取到中间层，然后进行清洗、转换、整合，最后加载到系统的数据仓库模型中。甚至可以将不同类型的应用服务器组成集群，集群服务器节点可以随时动态地加入和离开集群而不影响现有的应用，为用户的关键应用提高了可用性和可扩展性。

- 采集任务

采集任务是计划的基本组成部分，一个采集任务通常是一个加工模型、ODS模型或者一个备份任务。支持增加/删除任务，在模型属性设置中设置定时提取时系统会自动在对应的计划中添加一个任务。

- 全量、增量采集任务

数据采集任务将数据更新到目标表的方式，提供不同类型的提取，包括全量覆盖、增量数据提取、清空旧数据并插入新数据、按主键合并追加、只追加、缓慢变化数据提取。

1.5.2.1.4 数据采集内容管理

- 采集库配置

系统提供采集库的配置管理，提供可视化的界面操作。在界面上可以增加采集库信息，对于已经增加的采集库可以进行多次编辑操作，对于废弃的采集库信息可以删除。

- 采集库连接测试

系统提供采集库的连接测试，新增采集库时候可以点击测试按钮，测试采集库是否能正常连接，当测试失败会有错误提示信息，方便用户快速查找问题。

- 临时采集库配置

系统提供临时采集库的配置管理，提供可视化的界面操作。在界面上可以增加临时库，也可以编辑和删除临时库信息。在从采集库到共享库过程中的临时库，可以做数据转换操作，把转换后的结果自动推送至共享库中。

1.5.2.1.5 数据采集填报

对于个别业务系统中不存在的数据，人工方式存储的数据，需要手工录入到系统中，提供相应的录入模板。

由于日常业务过程中数据采集内容、界面、填报频率、数据质量控制程度等存在较大的不确定性，需要有一套所见即所得，简单易用又功能强大的数据填报工具。这套工具的要求如下：

- 所见即所得的表单设计器

提供所见即所得的填报表单设计器，纯web式的数据采集工具，可直接通过浏览器访问，无需插件。设计器提供丰富的采集组件，可通过拖拽方式将组件拖拽到页面上进行配置，如布局容器、下拉框、日期选择框、输入框、单选及多选面板、维下拉框、勾选框、文本框等，在配置时支持无限次的撤销和重做操作，也支持从Excel中导入表样。

在表单配置完成后，可在后台自动生成和管理数据模型，当表单结构发生调整后，后台也会自动调整数据模型。用户在使用表单上报及修改数据后，数据会自动更新到数据模型中，并且可保留历史修改记录。

- 自动维护数据模型

表单模型：用户在制作表单时，会设置数据库表和字段，这实际就是一个建模过程，我们把表单中定义的模型结构称为表单模型。

逻辑模型：任务发布实际就是把按照表单模型去创建事实表和数据库表，其中创建的事实表称为逻辑模型。

物理模型：任务发布实际就是把按照表单模型去创建事实表和数据库表，其中创建的数据库表称为物理模型。

- 自动取数

自动取数是为了方便用户进行数据填报而必须的功能，包括取自动上期的数据，自动取他表的数据，自动取上一行的数据等，通过该功能，提供便捷易用的填报体验。

- 支持数据审核

提供数据审核校验功能，用户可自定义各种审核关系，兼容各类表达式格式，内置了丰富的函数可供使用。支持采集表内和不同采集表之间的审核关系定义。用户在填报数据时，若存在审核不通过的数据，则会根据错误级别将相应位置高亮出来，方便快速解决问题。

1.5.2.2 数据标准系统

数据标准用于从顶层统一分析维度和分析口径标准，需建设指标体系，通过数据质量检测，数据治理，可以不断优化数据质量，提升数据的标准化和可用性，具体要求包括建设数据元管理、主数据管理和标准全生命周期管理功能内容

1.5.2.3 数据治理系统

数据治理系统包含：数据模型管理以及数据质量管理功能。

数据模型管理：提供ETL组件、数据清洗、业务分析模型、影响分析、加工建模配置维护等功能。

数据质量管理：提供数据规则配置、维护、问题数据识别、治理进度监控、人工数据治理和监控治理成效等功能。

1.5.2.3.1 数据模型管理

数据加工建模支持将杂乱无章的、难以理解的数据中抽取并推导出有价值、有意义的数据，接入系统的原始数据经过加工之后生成适合建模分析的结果，目的是将分散、零乱、标准不统一的数据整合到一起，为前台应用提供分析依据。

- ETL

- 基于web的ETL流程设计

图形化拖拉拽操作定义加工流程，加工流程可以在web浏览器的页面上进行设计，不必安装特定的客户端程序。所见即所得的流程设计能力，选择每个加工节点都能预览当前加工节点的数据，以及查看对应的SQL。

- 异构数据处理

支持不同数据库、不同来源数据的关联处理，提供跨数据库处理能力，可以处理位于不同库、不同文件的数据，即同时关联Oracle、MySQL和文件等数据源的数据进行处理。

- 提供丰富的ETL组件

支持数据的过滤、分组、连接、联合、数据类型变更、脏数据清洗、周期快照、新增计算字段、汇总、去重、行转列、列转行、新增分支等组件。

- 血统分析

针对ETL流程可以进行数据血统分析定位，快速追溯字段来源，对于业务系统数据结构变化的情况，系统可以及时发现源头数据结构变化，并对可能的影响进行告警。

- 数据清洗

数据清洗一是为了解决数据质量问题，二是让数据更适合做挖掘。数据清洗的结果是对各种脏数据进行对应方式的处理，得到标准的、干净的、连续的数据，提供给数据统计、数据挖掘等使用。

对于做好的ETL流程，可以灵活的定义调度计划，并按照特定的频率（如年、月、日、季度等）和特定的时间自动执行执行ETL流程。

针对数据表可能会存在执行顺序的问题，调度计划需要能根据整个项目内的数据加工元数据，自动分析出数据表的修改生成顺序，从而进行智能化调度。避免人工定义带来的重复执行、写入擦除错误等问题。

- 数据模型

- 3NF

3NF一般用于原子数据的建模，如OLTP等。在智慧监管平台中抽查、线索等子系统更多可能需要3NF模式，而数据仓库一般不会采用，取而代之的是多维数据模型。

- 多维模型

多维数据模型通过引入维、维分层和度量等概念，采用事实表、维度表来反映业务实体。常用多维模型主要有星型、雪花、多星等。多维数据模型是一个逻辑概念，该模型使数据查询和多角度展示变得更加简单。

- 业务分析模型

根据业务应用场景设计贴近业务分析的数据模型，如下：

- 股东历史任职风险

可建立股东风险模型，通过股东在其他任职公司是否受到行政处罚、经营异常、列入严重违法失信企业名单、股东被纳入失信人员名单等行为测算当前主体的经营风险值。

- 投诉热点

通过投诉对象的同比增幅和投诉量去搜索投诉热点，实现精准监管。

- 影响分析预警

对数据加工或调度异常，系统可自动进行预警，预警的形式包括系统公告提醒，短信提醒，邮件提醒等方式。

- 加工建模配置与维护

数据加工的流程采用基于浏览器的可视化界面，所有的加工过程都清晰可见，加工的步骤是通过对各类加工组件的属性进行配置化完成，在需求发生变更的时候，可以方便快速的定位到需要变更的位置，通过修改特定的属性完成加工流程的变更，从而对新增或者变更的需求做到快速响应，快速实现。另外对于数据抽取的执行计划也可以根据实际的需求随时进行修改，系统会自动在指定的时间，执行所需的ETL过程，计划任务可以配置执行频率和执行时间，并可以指定到期日，异常处理策略等属性。

1.5.2.3.2 数据质量管理

数据质量管理支持在数据的全生命周期进行识别、度量、监控、预警等一系列管理活动，并通过改善和提高组织的管理水平使得数据质量获得进一步提高，保证数据的质量。

- 问题数据识别

从业务系统抽取的原始数据，系统可以通过定义的数据质量规则自动进行检测识别，保留有问题待治理的数据入库，通过数据治理流程分发到数据相关单位，在业务中进行治理。

- 规则配置方式

问题数据通过数据质量检测规则来识别，定义规则的方式。

- 制定数据治理流程

问题数据识别、问题数据分配、修正问题数据，用户在业务系统修正问题数据，并数据提交业务库。修正进度监控，定时抽取本次修正的数据，进行在次质量检测，生成新的检测结果，并修改相应治理数据的状态。

- 检测结果展示

支持分规则和分表查看数据检测的结果，支持根据数据检测情况，自动根据模板生成数据质量报告，生成报告的频率和计划可自定义。确保数据质量检测结果有迹可循，有迹可查。

- 人工数据治理

问题库中的数据可以根据通过流程自动分配给该数据管理人员核实处理，也可以根据数据的归属地区、业务类型以及自定义标签分配给特定的人员核实修改。

- 监控治理成效

系统除了可以完成数据的抽取、检测工作外，还应能多维度地对数据质量情况进行统计分析，帮助了解数据质量问题及其分布情况、数据的分配与处理情况、实时监控数据治理的进展情况等。

1.5.2.3.3 数据治理实施

需对基础数据进行数据治理实施和梳理，参照国家市场监管总局数据质量检查数据项范围，并结合省市场监督管理局个性化的数据规则，从完整性、准确性、规范性考察数据质量，对综合业务系统数据进行监测。将总局提供的规则转换为系统平台上的数据质量规则，该模块需实现各类规则在系统中能无编码地灵活定义，保证后期数据监测规则发生调整时该模块的易维护性。扬州市场监管业务目前梳理出12个板块，即：管理主体库、信用监管库、消费维权库、执法办案库、食品安全库、药品安全库、特种设备库、重点产品库、质量基础库、网络监测库、监督检查库、知识产权库等。数据资产将针对着这12个业务域进行数据集成，方便后续进一步进行数据融合、加工、建模。

1.5.2.4 数据资产系统

数据资产管理的建设目标是：数据准确、标准、一致、完整、安全、及时。具体建设要求如下：

1、增强对内部数据的控制力：通过数据资产管理平台，可以一目了然的看到单位内部的数据资产状况，只有先看到，才能更加有效的管理。

2、提升数据的归集、分析的质量：数据资产具有标准、一致、完整等特性，这些将为数据归集、分析提供高质量的数据来源，使决策支持等具有更高的准确性。

数据资产管理部分包括数据资产地图、数据资源目录、数据资产分析等内容。

1.5.2.4.1 数据资源目录

数据资源目录支持资源分类管理、资源目录维护、资源基本信息展示、详细信息探查。

1.5.2.4.2 数据表展示

选择数据表点击数据表可查看数据表的相关信息，数据表展示包括：

- 基本信息

展示数据表的基本信息，包括表中文名称、物理表名称、数据表粒度、字段数量、数据行数、创建时间、数据最新更新时间、数据表状态、数据更新频次、数据责任部门、数据来源、浏览次数、下载次数、API接口数量、表描述和数据标签等信息。

- 数据结构

展示数据表的数据结构信息，展示的内容包括数据数据表字段名称、中文标题、数据类型、数据长度、关联维表、是否为空、业务含义等字段信息。

- 数据详情

可查询数据表的详细数据，查询数据需要申请数据访问权限，系统支持对字段进行自定义条件查询，系统能选择查询的数据项，查询的条件可作为自定义条件样式进行保存，保存的条件可选择载入到数据详情查询界面，查询的数据结果可选择导出为文本文件。

- 文件下载

系统可根据数据表时间周期自动生成数据文件，文件下载页面展示文件名、更新时间、打包周期、数据量、下载量、下载格式，下载格式包括XLS、JSON、TXT等格式。

1.5.2.4.3 数据资产探查

数据中台支持对数据的探查，通过业务用户易于理解和接受的操作对数据进行灵活自由查询，让不懂SQL（符合安全可靠要求）的人也能挖掘数据之中的价值，探查分析支持选择列、可视化过滤、关联（Join）、联合（Union）、分组统计、模型设置等，用户只需要在前台拖拉拽，从业务逻辑出发，就能找到想要的数据结果，系统在后台自动生成合适的SQL语句，并自动优化。

1.5.2.4.4 数据资产分析

- 数据资产概览

需展示数据资产的概览情况，包括资产来源情况，资产总量、增量、各个主题的数据资产概况信息、数据资产的共享交换概况等。

- 数据资产热度分析

数据热度分析包含数据被分析热度、被引用热度和被浏览热度，根据具体的分值分段，对数据资产的热度进行统计，据此可以调整存储策略和访问策略，提高系统性能。

1.5.2.5数据共享交换系统

数据共享交换系统作为市级市场监管数据交换枢纽，与省局、市级部门、区县监管部门实现数据共享交换，在内部监管部门间，实现各类数据共享以及业务协同信息交换，打破部门信息孤岛，有效推动市场监管和服务相互衔接、互联互通和协同联动。

系统支持图形化操作，根据内部业务处室、外部政府部门的共享需求，通过拖拽方式，可方便管理数据资源目录，具体包括共享目录管理、交换审批流程管理、统计分析、交换监控等内容。

1.5.2.5.1 交换方式

数据交换支持数据库表、API接口、文件交换等交换方式，在不同的场景下可以灵活选择。对所有业务部门提供发布、审核、申请、审批等功能，并对其进行监控。

1.5.2.5.1.2 共享目录管理

需进行分类管理、编目管理，支持增加、删除、修改数据编目，支持多种属性的编目、资源元数据管理、资源发布、资源审核、快速检索、层层细查、资源目录权限管理、数据表元数据的查看权限、数据内容的查看权限、数据内容的数据范围权限。

1.5.2.5.3 交换配置管理

为了便于扩展，数据资源支持目录可配置、交换数据范围可配置、交换方式可配置、数据回放可配置。。

1.5.2.5.4 交换审批流程管理

支持可视化，配置式的自定义交换的申请审批流程，审批过程包含交换申请、待审批、已审批等，流程操作包括批准、退回、转交、已阅，还支持子流程。

1.5.2.5.5 统计分析

共享数据的数据更新、数据量的变化，数据的来源进行多维度的监管和统计分析。内容涵盖数据的流转的分析、各种数据流转发生的情况、不同方式的数据流转状况使用频率等进行可视化展示。

1.5.2.5.6 交换监控

支持全局可视化交换监控主要包括：监控任务执行情况查询、各单位取数情况查询、数据交换稳定性分析、接口稳定性分析、短信、私信、邮件发送日志查询、应用服务器监控、接口监控、数据监控、数据交换预警等。

1.5.2.6 数据监控系统

在进行数据处理的时候经常碰到这样那样的问题，影响系统的稳定性和用户的使用体验，需要专门的监控模块预警相关风险，将相关预警信息展示出来。内容包括：数据任务监控、数据量监控、数据库磁盘监控等。

1.5.2.7 数据标签系统

通过标签管理可以给数据打标签，可以利用标签对数据进行筛选、定位，标签类似自定义维度，不仅可以通过自定义的维度来分析数据，还可以针对单个实体，生成它的实体画像。

1.5.2.7.1 标签维护

对标签进行自定义管理，实现标签的新增、修改、删除、查询等功能。

1.5.2.7.2 标签属性

数据标签可根据标签性质和使用对象进行划分。按标签性质可分为物理标签和逻辑标签。

1.5.2.7.3 打标方式

支持手工打标（单条、批量）、关联表打标、导入excel方式进行打标等打标方式

1.5.2.7.4 标签查询

提供数据查询界面，查询界面分为数据表查询和数据行查询。

1.5.2.7.5 数据导出

支持将查询的结果导出为excel或者pdf。

1.5.3 大数据分析系统

需在数据中台基础上，以数据深度开发利用为重点，进一步夯实市场监管大数据底座，加强数据汇聚和治理，全面提升用数据决策、用数据管理、用数据监管、用数据服务的能力。

深化营商环境、安全监管、秩序监管、质量提升、执法稽查五个方面业务主题分析，将各类业务数据关联融合，开展实时化数据协同应用。

1.5.3.1 业务总览

一张图反映市场监管所有业务的情况，以数字化展示业务工作动态的实时展示。

从营商环境、安全监管两个方面整体展示市场监管相关情况。

1.5.3.2 营商环境

需结合市场主体设立登记、行政许可、信用监管等方面进行业务主题分析，将各类业务数据关联融合，多维度、多场景分析开展实时化数据协同应用，辅助相关业务处室决策分析。

1.5.3.2.1 在业市场主体情况

通过搭建好市场主体分析模型表，开发在业市场主体情况大屏分析页面。

包含市场主体类别分析、产业分析、行业分析、区域市场主体与GDP的关联分析等。

1.5.3.2.2 新登记市场主体情况

通过搭建好市场主体分析模型表，开发新登记市场主体情况大屏分析页面。

包含新登记市场主体分析、各类别新登记情况、新登记市场主体走势以及新登记行业的分析等内容。

1.5.3.2.3 商事制度改革大事件

通过搭建好市场主体分析模型表，开发商事制度改革大事件的大屏效果图，全面展示从2014年商事制度改革以后，市场监管针对商事制度改革以后所做的一些事情、举措，从而看市场主体的活力情况。

1.5.3.2.4 重点产业监测情况

通过搭建好市场主体分析模型表，开发重点产业市场主体监测的大屏页面，重点产业包含数字经济、省“十四五”制造业集群、省“十三五”战略新兴产业等内容。

1.5.3.2.5 企业生命周期情况

通过搭建好的市场主体分析模型表，开发企业生命周期的大屏页面。包含平均年龄以及平均寿命等两个角度的分析展示。

1.5.3.2.6 高成长高衰退行业情况

通过搭建好的市场主体分析模型表，开发高成长高衰退分析的大屏页面。

1.5.3.2.7 来扬投资情况

通过搭建好的来扬投资分析模型表，开发来扬投资分析的大屏页面。

包含国内各省份来扬投资的情况以及外资在扬投资的分析。

1.5.3.2.8 大众创业情况

通过搭建好的大众创业分析模型表，开发大众创业分析的大屏页面。

1.5.3.2.9 市场主体年报情况

通过搭建好的市场主体分析模型表，开发市场主体年报的大屏页面。

1.5.3.2.10 双随机检查情况

通过搭建好的双随机检查分析模型表，开发双随机检查分析的大屏页面。

1.5.3.2.11 经营异常名录情况

根据数据中台已建设的经营异常名录数据模型表，开发经营异常名录大屏分析页面。

包含列异原因分析、移出分析、按类别分析异常名录数据等

1.5.3.2.12 严重违法失信企业情况

根据数据中台已建设的严重违法失信企业数据模型表，开发违法失信企业大屏分析页面。

1.5.3.3 安全监管

需结合食品安全、药品安全、特种设备安全、工业产品安全等方面进行业务主题分析，将各类业务数据关联融合，多维度、多场景分析开展实时化数据协同应用，辅助相关业务处室决策分析。

1.5.3.3.1 食品安全情况

通过搭建好食品安全分析模型表，开发食品安全综合大屏分析页面。

包含食品生产、经营、小作坊等相关汇总分析等内容。

1.5.3.3.2 食品经营企业情况

通过搭建好食品安全分析模型表，开发食品经营企业情况大屏分析页面。

1.5.3.3.3 食品抽检情况

通过搭建好食品安全分析模型表，开发食品抽查情况大屏分析页面。

1.5.3.3.4 食品监督检查情况

通过搭建好食品安全分析模型表，开发食品监督检查情况大屏分析页面。

1.5.3.3.5 进口冷链食品分析

通过搭建好食品安全分析模型表，开发进口冷链食品大屏分析页面。

1.5.3.3.6 药品安全情况

通过搭建好药品安全分析模型表，开发药品安全总体情况大屏分析页面。

包含药品相关企业数量、许可类型分布情况、药品监督检查情况等内容

1.5.3.3.7 药品抽检情况

通过搭建好药品安全分析模型表，开发药品抽检分析大屏分析页面。

1.5.3.3.8 药品监督检查情况

通过搭建好药品安全分析模型表，开发药品监督检查大屏分析页面。

1.5.3.3.9 特种设备安全情况

通过搭建好的特种设备安全分析模型表，开发特种设备安全总体情况大屏分析页面。

包含各类设备数量、安全检查情况、设备使用登记情况等分析内容。

1.5.3.3.10 特种设备登记使用情况

通过搭建好的特种设备安全分析模型表，开发特种设备登记使用情况大屏分析页面。

1.5.3.3.11 特种设备检验情况

通过搭建好的特种设备安全分析模型表，开发特种设备检验情况大屏分析页面。

1.5.3.3.12 工业产品安全情况

通过搭建好的工业产品安全全分析模型表，开发工业产品安全总体情况大屏分析页面。

1.5.3.3.13 产品质量监督检查

根据数据中台归集的产品质量安全数据分析模型表，开发产品质量监督检查大屏分析页面。

1.5.3.4秩序监管

需结合价格监管、广告监管、网络交易监管等方面进行业务主题分析，将各类业务数据关联融合，多维度、多场景分析开展实时化数据协同应用，辅助相关业务处室决策分析。

1.5.3.4.1 价格监管

支持按照行政区划、违法类型案件、投诉举报线索等维度分析全市价格监管总体情况。

1.5.3.4.2 广告监管

支持按照行政区划传统媒体广告、互联网广告、户外广告等维度分析全市广告监测总体情况。

1.5.3.4.3 网络交易监管

支持按照行政区划、行业分类、网络交易载体等维度分析全市网络交易监管总体情况。

1.5.3.5 质量提升

需结合标准化管理、计量管理、认证监管、认可与检验检测监管、知识产权等方面进行业务主题分析，将各类业务数据关联融合，多维度、多场景分析开展实时化数据协同应用，辅助相关业务处室决策分析。

1.5.3.5.1 标准化管理

支持按照行政区划、产业分布等维度分析全市标准化制定总体情况。

1.5.3.5.2 计量管理

支持按照行政区划、违法行为种类、处罚结果、案值、罚没金额等维度分析全市执法办案总体情况。

1.5.3.5.3 认证监管

支持按照行政区划、强制检定器具、法定计量检定机构、计量测试中心等维度分析全市计量管理总体情况。

1.5.3.5.4 认可与检验检测监管

支持按照行政区划、获证组织认证领域分布、认证机构、监督检查等维度分析全市认可与检验检测监管情况。

1.5.3.5.5 知识产权总体情况

支持按照行政区划、专利、商标、地理标志等维度分析全市知识产权总体情况。

1.5.3.6 执法稽查

需结合执法办案、消费维权等方面进行业务主题分析，将各类业务数据关联融合，多维度、多场景分析开展实时化数据协同应用，辅助相关业务处室决策分析。

1.5.3.6.1 执法办案总览

支持按照行政区划、违法行为种类、处罚结果、案值、罚没金额等维度分析全市执法办案总体情况。

1.5.3.6.2 食品安全执法分析

支持按照行政区划、违法行为种类、处罚结果、案值、罚没金额等维度分析全市食品安全执法办案总体情况。

1.5.3.6.3 产品质量执法分析

支持按照行政区划、违法行为种类、处罚结果、案值、罚没金额等维度分析全市产品质量执法办案总体情况。

1.5.3.6.4 知识产权执法分析

支持按照行政区划、违法行为种类、处罚结果、案值、罚没金额等维度分析全市知识产权执法办案总体情况。

1.5.3.6.5 市场秩序执法分析

支持按照行政区划、违法行为种类、处罚结果、案值、罚没金额等维度分析全市市场秩序执法办案总体情况。

1.5.3.6.6 12315投诉举报分析

支持按照行政区划、商品类、服务类投诉等维度分析全市12315全市投诉举报总体情况。

以上页面相关功能要求如下：

（1）支持数据联动

默认显示全市各指标的数据情况，点击相关选项，可以联动刷新所有图形的数据。

（2）数据清单

如点击重要KPI指标，开发数据下钻清单功能，例如异常名录户数等，可以钻取查看相关数据清单，清单需要以表格形式展示。

（3）指标动效

开发数据指标滚动效果

（4）支持大屏导出

支持大屏内容无失真导出内容，按照安全可靠流版式软件要求，导出格式包含图像png、PDF和PPT形式。

1.5.4 智慧应用系统

搭载智慧应用工具，完善数据智能分析应用，自动生成分析报告和统计报表，提高决策和办公效率，提升企业画像、行业画像、区域画像、综合查询等服务功能，夯实高效监管的数据基础和应用。包含综合查询、统计报表、分析报告、风险预警以及企业画像等功能模块。

1.5.4.1 综合查询

为扬州市场监管部门提供精细化分析查询应用，针对市场主体登记信息、信用监管信息、消费维权信息、食品企业信息、药品企业信息、特种设备信息、质量发展信息、知识产权信息等业务实现精准查询定位，形成市场监管的全新全景画像，通过大数据技术，可以查看与其有关的许可、监督检查、信用、食品安全、药械安全、特种设备安全、工业产品安全、知识产权、质量基础等全局画像信息，解决信息孤岛的问题。

综合查询包括但不限于：登记主体信息、消费维权查询、食品企业查询、药品企业查询、特种设备查询、3C认证企业查询、标准计量查询、信用监管查询、商标查询、监督检查信息查询、知识产权查询等。

其中登记注册查询需支持标签灵活查询、返回历史任意时间节点查询最新数据状态、GIS地图查询、热力图查询等功能，各查询页面需支持批量导入excel查询、自定义添加查询条件、自定义选择输出内容和导出功能，同时点击市场主体名称均可下钻至企业画像。

1.5.4.2 统计报表

可根据业务需要，支持定制开发任意样式复杂报表，同时支持多级报表嵌套下钻，满足不同类型的业务需要。

报表功能需支持报表配置与管理、报表嵌套下钻、报表导出、冻结行列、报表分页、自定义报表样式等功能。报表控件需包括输入框、下拉框、选择面板、日期控件和按钮控件等。

支持对市场主体数据自定义统计，可自由选择横向维度、纵向维度和统计指标自定义产出相关报表。按照一些业务系统以及业务处室的统计需求，支持开发固定的一些统计报表，包含但不局限于以下内容：

1、市场主体相关，包括但不限于市场主体按地区、按行业、按主体类别存量、新登记、注吊销统计分析。

2、12315相关，包括按照消费类型、消费性质等维度统计分析。

3、执法办案统计，包括按照行政区划统计分析

1.5.4.3 分析报告

分析报告可支持报告自定义配置管理，可通过丰富的组件及拖拉拽的方式，根据业务需要完成报告样式的自定义及数据源配置。并可按需定期更新数据或者导出报告。

需要支持的功能如下：

1、支持多种类型的分析组件样式。包含报表组件、表单组件、统计图组件、数据统计公式组件等，整合所有组件并其中到分析报告中。

1.5.4.3.1 自定义设置

1、支持根据自定义配置数据分析报告，固定每期提交分析报告结构，自动刷新报告数据，生成新的统计报告。

2、支持报告导出，可导出Word、PDF等格式报告，保证导出内容所见即所得。

3、结合扬州市市场监督管理局实际情况，并根据业务处室需求开发不同业务主题的分析报告内容，包括但不限于市场主体分析报告、年报分析报告、执法办案分析报告、12315分析报告等。

1.5.4.4 风险预警

通过对业务进行深度挖掘分析，发现监管风险并及时提醒监部门。通过大数据技术对原工商、食药监、质监等单位数据进行风险预警研判，能够更全面的、及时的获取风控主体的相关风险信息，加强市场风险监控管理，从而破解市场监管中的监管难题，有效提升监管服务效能。

1.5.4.4.1 企业登记风险

通过对企业登记注册的业务进行深入分析，深度挖掘数据价值，建立不同的企业登记风险模型，包括但不限于分支机构风险监测、一址多企、新增主体异常分析、自然人年龄查询、过期经营企业监测、自然人多人企业任职等风险模型，提高市场监管的风险预防能力。

1.5.4.4.2 股东异常风险

通过对企业登记注册的业务进行深入分析，深度挖掘数据价值，建立不同的股东风险模型，包括但不限于股东变更频繁、股东投资企业异常等风险模型，提高市场监管的风险预判能力。

1.5.4.4.3 信用风险

通过对企业信用的业务进行深入分析，深度挖掘数据价值，建立不同的信用风险模型，包括但不限于股东变更频繁、股东投资企业异常等风险模型，提高市场监管的风险预判能力。

1.5.4.4.4 食品药品安全

通过对食品监管的业务进行深入分析，深度挖掘数据价值，建立不同的食品安全风险模型，包括但不限于许可证过期预警、食品综合风险分析研判、药品生产销售风险等风险模型，提高市场监管的风险预判能力。

1.5.4.4.5 特种设备安全

通过对特种设备监管的业务进行深入分析，深度挖掘数据价值，建立不同的特种设备安全风险模型，包括但不限于特种设备超期未检、隐患设备等风险模型，提高市场监管的风险预判能力。

1.5.4.5 企业画像

按照以统一社会信用代码为唯一识别代码，整合各类信息数据，归集到市场名下，了解市场主体全景画像情况。

1.5.4.5.1 基本信息

展示包括但不限于照面信息、股东信息、主要成员、分支机构信息、变更信息等内容。

1.5.4.5.2 照面信息

包含股东信息、主要人员信息、变更信息以及分支机构信息。

1.5.4.5.3 许可信息

展示市场主体名下所有许可信息，包括但不限于食品生产许可、食品经营许可、药械生产许可、特种设备许可以及其他部门颁发的许可等内容。

1.5.4.5.4 监督检查信息

展示监督检查内容包括但不限于市场/专项监管信息以及双随机检查信息。

1.5.4.5.5 信用信息

展示市场主体信用信息相关内容，包含信用分级分类、、异常名录信息、严重违法失信企业信息、黑名单信息等。

1.5.4.5.6 行政处罚信息

展示行政处罚公示相关信息。

1.5.4.5.7 12315信息

展示12315办结投诉举报相关信息。

1.5.4.5.8 食品安全信息

包括但不限于食品生产许可监督检查、食品经营许可/监督检查、及食品抽检信息。

1.5.4.5.9 药械安全信息

包括但不限于药品经营信息、药械经营信息和药品/化妆品抽检信息等展示。

1.5.4.5.10 特种设备安全信息

特种设备安全信息包括但不限于设备使用情况、特种设备生产单位情况、维保单位情况、96333情况等信息。

1.5.4.5.11 重点产品信息

包括但不限于工业产品生产许可信息、3C认证信息以及产品抽检信息等。

1.5.4.5.12 知识产权信息

包括但不限于专利信息、商标信息等

1.5.4.5.13 质量基础信息

包括但不限于标准信息、强制检定器量器具、检验检测机构、计量器具型式许可等信息。

1.5.4.5.14 gis地理信息

开发主体地理信息功能，展示主体地理位置。

1.5.4.5.15 企业族谱信息

开发企业族谱信息功能，展示企业相关投资以及被投资信息的内容。包含企业族谱图以及股权穿透图。

1.5.5 统一身份认证平台

提供集中统一身份认证功能，解决市场监管局用户在访问不同系统时账、密码不统一的问题，实现“一处登录、全网漫游”。并能对接江苏省市场监管统一身份认证系统，提供标准接口向应用系统提供服务。统一身份认证系统包含组织机构与用户管理、个性化门户开发、业务系统挂接以及单点登录对接服务。

投标人能充分熟悉江苏省市场监管统一身份认证系统，包括且不限于对接口类型、数据类型、功能模块等内容的熟悉。

1.5.5.1 市级统一身份认证

提供集中统一身份认证功能，解决市场监管局用户在访问不同系统时账、密码不统一的问题，实现“一处登录、全网漫游”。同时加强全市用户信息、安全审计方面的管理，确保数据安全、访问安全。提供标准接口向应用系统提供服务。

1.5.5.2 扬州个性化门户页面和功能设计开发

提供统一的门户入口，将同一个部门的共同所需业务信息组织在一起，使用web浏览器的方式访问。

提供可视化的权限操作界面，可以分配数据级次权限和文件资源权限，可以实现根据人员级别和职能设定相应的访问操作权限，实现业务用户登陆只能查看部门和业务范围内的资源数据。

- 门户效果导航

提供丰富的导航功能，包括按缩略图导航功能，按选项卡导航功能，按树状菜单导航等。提供的导航功能类型可以按需求进行灵活配置，支持导航类型的组合使用，例如一级菜单是选项卡，二级菜单是树状菜单等。

- 可视化门户配置

提供所见即所得的门户设计器，可以通过拖拉拽快速实现门户应用。

- 业务系统挂接

门户页面本身只是一个框架，没有内容，需要引用各类资源（已经完成的功能模块）最终才能组合成一个完整的业务页面。引用资源的方法很简单，将制作好的资源拖入到门户页面“内容”面板即可：

- 单点对接服务

提供与江苏省市场监管统一身份认证平台以及其他业务系统与市统一身份认证平台的单点登录对接服务。

1.5.5.3 省局系统对接

需按照采购人的要求在开发过程中与省局统建业务系统进行对接，对接包括但不限于省局政务通、江苏省市场监管信息平台等，具体详见1.3省级市级系统对接需求。

1.5.5.4 党政平台“一网协同”统一认证体系对接

对接党政平台“一网协同”统一认证体系，完成扬州市市级、区级、所级用户同步，完成与党政平台系统层面单点对接。

1.6 数据共享开放

本项目在建设过程中，将通过数据资源目录实行对外的资源申请、共享开放管理，实现监管部门内部及其与其他政府部门之间的数据交换和共享，为跨部门跨区域的互联互通、业务协同提供保障。

1.6.1 数据共享要求

按照用户要求需与外单进行位共享数据、与本局业务处室提供的进行共享数据。

1.6.2 项目信息资源目录

对于所归集的数据将完全向市大数据中心进行共享；对于其他部门的数据共享需求，将按照采购人数据资源目录进行数据共享。

1.7 政务信息系统整合

根据《国务院办公厅关于印发政务信息系统整合共享实施方案的通知》（国办发〔2017〕39号）、《关于加快推进全省政务服务系统整合工作的通知》(苏政办发〔2022〕61号）以及《扬州市公共数据管理办法》（扬府规〔2021〕4号）等文件要求。将通过整合数据资源，实现市场监管数据资源资产化、目录化、可视化管理。数据资源整合实施的内容有：数据梳理及归集库建设、数据资源目录建设、数据交换对接实施、基础数据库建设、元数据治理实施、数据治理标准实施、数据模型治理实施、数据质量治理实施、数据标签实施等。

1.7.1 外部门系统/数据对接需求

本项目紧扣“推进高质量监管、助力高质量发展”主题，依托市大数据局政务云、电子政务外网，强化顶层设计，按照统一标准、互联互通、安全可控的要求，建立科学合理的扬州市场监管一体化信息平台，厘清数据资产底数，汇聚整合全市市场监管各类数据资源，建成市场监管数据资源中心，并将市场监管各类数据资源全量推送到市大数据局，市本级单位如有相关数据对接需求，可直接与市大数据局对接。

1.7.2 省级系统对接需求

扬州市场监管一体化信息平台需按照采购人工作要求能与省市监局统建系统进行对接。

1.8 系统资源需求

本次项目硬件不新增，基于现有自有设备部署，包括服务器、存储、网络等资源部署应用及数据库系统，其中WEB应用、关系型数据库、负载均衡、备份、分析型数据库使用物理机。

1.8.1 安全可靠环境适配选型

- 适配需求

各类信息资源配套软硬件设施的安全性、可控性直接影响用户切身利益，而网络和系统的信息安全关系着国家安全。近年来，随着国际上网络安全事件层出不穷，我国对信息系统的安全可控越来越重视。信息安全和安全可靠环境适配已经是国家战略，继而又有安全可靠环境适配的政策相续公布，要求一部分核心单位优先合作安全可靠的软件。

近几年国内机构在芯片、操作系统、数据库、中间件等基础软硬件研发方面取得积极进展，整个IT基础软硬件设施安全可靠环境适配都在日益增加。但面对日益严峻的网络安全形势，必须坚持并加快安全可靠环境适配替代步伐，重点突破自主可控应用的多个难题。

加快推进网络信息技术自主创新。要紧紧牵住核心技术自主创新这个“牛鼻子”，抓紧突破网络发展的前沿技术和具有国际竞争力的关键核心技术，加快推进自主可控，构建安全可控的信息技术体系。要改革科技研发投入产出机制和科研成果转化机制，实施网络信息领域核心技术设备攻坚战略，推动高性能计算、移动通信、量子通信、核心芯片、操作系统等研发和应用取得重大突破。

《网络安全法》、《国家网络空间安全战略》、《国务院关于印发促进大数据发展行动纲要的通知》等法律法规和政策文件都明确提出了安全可靠环境适配的要求。安全可靠环境适配须准确把握工作的目标任务和部署要求，以科学的方法推进适配应用工作，抓好工作落实，精准规划应用适配、终端替代、技术路线、实施方案等，充分关注适配效果、工程质量、技术指标、用户体验等方面，坚持不懈地走自主可控发展道路，坚定不移地推进安全可靠环境适配。、

1.9 网络安全要求

本项目部署在市大数据管理中心云机房电子政务外网区，已部署防火墙、入侵检测、防病毒等防护措施。相关物理安全、网络安全由市大数据管理中心统一保障。

本项目建设目标是实现数据归集和应用，所以在建设过程中，既要充分考虑信息资源的共享，又要注意信息资源的保护和隔离，应分别针对不同的应用和不同的网络通信环境，采取不同的安全措施，包括用户安全性、数据安全性、运行安全性等。项目所采取的安全防护措施应满足相关网络安全要求，同时需满足项目建设后续安全稳定运行的需要，落实“三同步”要求，在设计阶段进行等保定级备案，上线前通过等保测评，方可投入运行。后期还将开展等保备案和测评工作，保证项目能满足信息系统安全等保2.0第二级的安全标准。

通过对系统用户进行身份验证，确保系统安全。系统提供多种系统安全机制：充分考虑实际应用时的可靠性问题，对于主机网络、操作系统、数据库等各方面都要考虑提供全方位的可靠性保障，提供完整的容错和灾难恢复解决方案。针对重要流程，遇到意外情况（如断电、断网）发生时，应具备有效的措施确保数据完整性和可恢复性。

本平台项目提交验收前，第三方机构进行软件测评并出具检测报告。

1.10 性能要求

考虑到系统的整体规范、方便易用、稳定可靠等特性，在项目建设上对系统提出如下需求：

可用性

系统能使用IE浏览器、360浏览器等当前国内用户常用浏览器。系统能够完成所要求的所有功能操作，同时具有良好的运行速度，有较高的数据承载能力。

平台门户查询操作的响应时间不超过2秒。

在数据清洗治理方面，支持千万级结构化规则比对。离线处理，在亿级别的数据处理过程中，结果返回时间<=1分钟。

1000M内网环境下，在数据共享交换方面进行增、删、改业务（不含大对象数据类型）响应时间在3秒以内；数据资源目录编制、审批、查询等业务响应时间在2秒以内；数据分析应用时查询基础数据（精确匹配）的响应时间不大于3秒，全文检索的响应时间不大于2秒。

整个系统平均年故障时间应控制在8小时以内，即可用性达到99.9%。

稳定（可靠）性

数据定期安全备份，防止误操作，权限设置合理，保障网络和数据安全，有完善的灾难应急功能和恢复能力，系统应提供7×24小时的连续运行能力，平均故障修复时间<30分钟；各业务系统对用户的操作顺序、输入的数据进行正确性检查，并以显著方式提示错误信息。系统需有出错处理机制，当系统运行过程中发生错误时，系统将明确提示错误信息并指导用户按照系统错误处理手册进行处理。系统应提供运行监视和故障恢复机制，建立系统运行日志文件，能跟踪系统的所有操作。系统配备软件异常处理措施。

易用性

系统用户界面友好，主页满足个性化设置，功能模块可根据用户角色不同、用户的工作任务不同而实现自由定制。系统使用操作简便。操作人员对照使用说明书就可操作，或者略经培训就可方便操作；通过提供下拉菜单、弹出页面等多种展现方式的快捷方式，减少用户机械操作。对于常用不变的数据项、重复数据项、可枚举的数据项、自动产生的数据项，设置为缺省值或自动提供，以减少用户录入。

可维护性

易于管理，系统维护方便，能够方便快速的将数据转入系统，系统必须是构件化、面向对象的，可做到灵活扩展。提供服务器系统管理与维护、操作系统管理与维护、应用系统软件管理与维护、数据库管理与维护以及数据库备份、应用系统备份、灾难事件处理与解决实施方案等。为系统中多个功能平台提供可视化的管理界面，允许部分用户进行设置。

可扩展性

系统在设计过程中充分考虑可扩充性，能根据技术发展和业务需求增加不断升级扩展。系统充分考虑可能的扩展内容，为其提供接口。

1.11 项目实施要求

1.11.1 采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求

贯彻落实国家大数据战略、政府数字化转型以及政务信息资源整合共享工作要求，紧扣“推进高质量监管、助力高质量发展”主题，依托市大数据局政务云、电子政务外网，强化顶层设计，按照统一标准、互联互通、安全可控的要求，建立科学合理的扬州市市场监管一体化信息平台，厘清数据资产底数，汇聚整合全市市场监管各类数据资源，建成面向全市服务的市场监管数据资源中心，打通业务条块上的数据发展瓶颈，形成支撑精准治理、多方协作的数据共享服务体系，数据融合治理水平、数据服务管理水平和数据创新应用水平不断提升，为推动数字与市场监管治理深度融合，为实现智慧监管注入强大动力。

1.11.2 采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

- GJJG C5107-2019《国家“互联网+监管”系统大数据中心数据治理规范》

- GJJG C5106-2019《国家“互联网+监管”系统监管数据标准》

- GB/T 21062.1-2007《政务信息资源交换体系第1部分:总体框架》

- GB/T 21062.2-2007《政务信息资源交换体系第2部分:技术要求》

- GB/T 21062.3-2007《政务信息资源交换体系第3部分:数据接口规范》

- GB/T 21062.4-2007《政务信息资源交换体系第4部分:技术管理要求》

- ZWFW C 0131-2018《国家政务服务平台统一身份认证隐私保护要求》

- ZWFW C 0116-2018《国家政务服务平台网络安全保障要求》

- ZWFW C 0110-2018《国家政务服务平台统一身份认证系统接入要求》

- ZWFW C 0107-2018《国家政务服务平台指标数据采集技术（接口）要求》

- ZWFW C 0126.1-2018《国家政务服务平台数据交换与共享接口第1部分：数据交换要求》

- ZWFW C 0126.2-2018《国家政务服务平台数据交换与共享接口第2部分：共享接口要求》

- 市场监管总局关于印发《市场监管信息化标准体系》的通知（国市监办发[2021]3号）

1.11.3 采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点

本项目综合考虑实际业务需要、项目管理能力和项目风险控制等各种因素，整个项目建设周期为合同签订后5个月内完成并交付。

采购数量：扬州市市场监管一体化信息平台1套。

交付日期：合同签订后5个月内进行项目部署、开发实施工作。

交付方式：项目需求单位指定方式。

交付地点：项目需求单位指定地点。

1.11.4 采购标的的验收标准

- 采购人对投标人提交的货物及服务依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。交付后，采购人需在五个工作日内验收。

- 投标人交付前应对货物及服务作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为采购人交付验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物及服务交采购人。

- 采购人对投标人提供的货物及服务在使用前进行调试时，投标人需负责安装并培训采购人的使用操作人员，并协助采购人一起调试，直到符合技术要求，采购人才做最终验收。

- 对技术复杂的货物及服务，采购人可请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

- 验收时投标人必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由甲乙双方协商解决。

1.11.5 知识产权和保密要求

本项目的最终用户为采购人，本项目所产生的知识产权归采购人独享，中标人必须提供项目的所有开发和技术文档。本项目中采购的商业软件（含自主品牌），最终许可用户名为采购人。

投标人须承诺所提供的系统（含平台）不依赖于任何第三方商业平台或商业收费软件的支持和环境。

1.11.6 项目进度

投标人应在合同签订后3日内进场启动项目建设，实施团队核心成员（项目经理、技术负责人等）同时进场。进场后两周内完成项目详细需求调研（包括项目建设内容相关的市局业务处室、直属单位），并完成深化设计方案和具体实施计划方案，实施方案应包括系统开发及部署环境要求。由采购人组织专家对方案进行评审通过后开始项目的开发建设，中标人应按照项目计划按期实施。

按照工作周期分为项目启动、开发实施阶段、优化升级阶段、试运行及验收阶段。

扬州市市场监管一体化信息平台项目归采购人所有，投标人须向采购人提供本项目全部源代码。（提供加盖公章的书面承诺函（格式自拟），未提供作无效响应处理。）

本项目所涉及的用户数据及其他政府提供的数据，均归采购人所有。（提供加盖公章的书面承诺函（格式自拟），未提供作无效响应处理。）

（1）投标人应具备大型软件开发建设经验，具有较好的软件开发实力与企业信用。

（2）投标人具有与本项目相关（有利于本项目实施的）的应用软件开发经验。

（3）投标人有完善的质量管理体系。

1.12 采购标的的其他技术、服务等要求

1.12.1 培训要求

- 中标人必须提供相应的应用软件技术和系统操作等方面的培训内容。有关应用软件的操作培训课程，培训应该在本期项目验收完成前进行。

- 中标人应提供面向系统管理员的应用软件系统结构、设计等方面的培训。项目实施入场，中标投标人将详细的培训课程以及时间表交给采购人，最后以采购人认可为准。

- 中标人派出的培训教员应具有丰富的同类课程的教学经验和应用经验；所有的培训教员必须用中文授课；中标人必须为所有被培训人员提供培训用文字资料和讲义等相关材料。

- 中标人须提供详细的培训计划，包括培训方案的设计、培训制度的制定、在系统运行（含试运行）的各个阶段相应的培训内容描述，培训效果评估，保证培训课程符合采购人实际的需要。需针对用户按照不同的角色安排不同的培训课程，如系统管理员、普通用户、领导等角色，同时中标人应考虑到市县两级用户的相应培训方案。

- 培训方式包括课堂讲解、上机操作和实际工作的参与。

1.12.2 服务售后要求

整个项目软件质保期（免费运维服务期）为验收合格后三年，质保期间的维护服务不收取任何额外费用，由中标人提供免费的软件维护服务、技术服务支持，包括系统维护、性能提升、故障检测等，并保证系统正常运行，如果软件功能变更超出项目范围的百分之二十，按照工作量测算结果增加相应的服务费用。

项目运维服务期内，需要不少于1名专业技术支撑人员提供驻场服务，由此产生的一切费用均由中标人承担。

在项目验收后的服务期内，如因需要增加系统功能而产生的费用，双方另议；如果是软件设计漏洞或偏差，中标人必须及时修正，且不另收费用。

中标人应提供实时在线的客户服务和现场服务。除驻场服务外，应具备灵活多样的通讯手段，提供7×24小时响应服务。实时解决常见问题。

故障响应：中标人在接到系统故障报修要求时，半小时内做出明确响应和维护安排，在2小时内为建设单位提供维护服务，并做出故障诊断报告，3小时内恢复正常。

热线服务：投标人应提供热线电话、E-mail、传真、网站等途径，随时接受建设单位提出的各种技术和使用问题，不能即时解决的问题要在1小时内提出解决方案。

系统巡检：需每天对系统进行巡检服务，及时发现和排除潜在问题或故障隐患，保证系统的稳定运行。

系统升级：质保期内中标投标人应提供免费的系统软件升级服务。升级内容包括解决的BUG、采纳用户建议以及业务需求调整实现的功能和其他内容。

投标人应具备相关的售后服务体系，在承诺服务期内提供完善、及时、无推诿的应用软件等项目实施范围内的服务保障。

1.12.3 演示需求

投标人需按照招标文件规定的演示内容制作演示视频文件，视频文件的格式为*.mp4或*.avi，投标人须将视频文件分段压缩为*.zip文件上传（单个文件不得大于50M，所有文件总共不得大于300M）。文件上传方式见《操作手册》规定，上传的演示视频将作为投标文件的组成部分，视频时长总计不超过15分钟

演示内容如下：

1、 数据采集演示

（1）支持将excel采集表单如全市市场主体累计报表导入系统并生成可视化展示表单，展示的内容、表格样式与原EXCEL保持一致，带格式带表头，并且支持计算公式导入。

（2）可对上述生成的表单进行编辑，以编辑后的数据正式填报。支持在表头单元格上添加双斜线以列示，支持表头行列调整其宽度和高度，支持合并单元格以及调整字体大小等操作。

（3）支持将本地Excel文件中的局部数据拷贝粘贴到上述表单，包含计算公式的单元格能自动计算结果，支持在任意中间位置插入列（字段），并指定列名，且不影响该表中己填报的其他数据。

2、数据加工演示

（1）数据采集：支持通过图形化拖、拉、拽的操作方式将市场主体、食品生产等excel样例数据导入至数据库。

（2）数据关联加工：支持通过可视化拖、拉、拽的操作方式实现将导入食品生产与市场主体数据进行关联，至少包括文件或数据库表关联、行列转换、文字转换成id、显示隐藏字段、大小写转换、过滤、排序等操作，数据加工每一步操作都有对应节点进行记录，支持任意回退、重做操作，对上述关联的结果数据按任意维度进行分组统计（对应数据库聚合操作〉，对结果数据点击任意字段，可在加工流程图上查看该字段的加工路径。

（3）数据加工计划任务：可定制数据加工任务，根据各任务的前后流程依赖关系，自动生成任务调度作业计划，生成的作业计划中应智能确定串行或并行作业顺序。

3、数据分析能力演示

（1）数据分析应用工具：针对市场监管各领域业务可视化大数据分析，支持自主组合不同类型的地图、图表、文字、数值等模块，支持通过拖拉拽等操作自定义生成智能仪表板页面，生成的页面根据浏览器窗口大小自适应展示，地图、图表、文字、数值等的大小都能根据窗口大小自动缩放，确保显示正常。

（2）页面展示风格多样化：为满足不同用户喜好需求，制作完成的在业市场主体情况分析页面支持一键切换展示风格。

（3）可复用导出：支持将在业市场主体情况分析页面一键无失真导出成非图片格式的PPT文件，导出的PPT可以继续编辑，支持修改地图颜色。

4、自由统计演示

（1）自由统计功能，基于市场主体数据自定义统计，支持自由选择纵向或横向维度分类，维度包括但不限于行政区划、所属行业、企业类型、国别、年月等维度；支持自定义选择输出指标，输出指标包括但不限于在业市场主体存量、增量

、注销量、吊销量、从业人数、注册资本等指标，自定义生成统计报表。

（2）自由统计数据筛选功能，可以任意添加筛选条件，筛选条件间支持等于、大于、小于、匹配、包含、为空等筛选功能，能够根据筛选条件进一步精确统计市场主体相关数据，支持纵向或横向分类的数据下钻功能，支持查看钻取明细清单。

（3）自由统计导出功能，支持统计数据导出，但不限于统计数据导出，支持导出数据当前页或者所有页，支持导出格式为xlsx。

5、综合查询演示

（1）演示市场主体登记信息的综合查询功能，可根据条件参数灵活查询市场主体登记信息，能支持丰富的查询模型，可以任意添加查询条件，可配置不同的查询模式，如等于、大于、小于、包含、不包含、开头是等，并支持同时使用数据标签组合查询。

（2）综合查询功能支持自由选择查询输出项；支持回溯到任意历史时点进行数据查询；支持保存常用的查询条件模板。

（3）查询结果支持在GIS上展示，并支持以散点图、热力图等GIS展示方式，可点击任意GIS坐标点查看相关主体的全景画像信息。

（4）支持Excel数据批量导入查询，支持下载导入Excel模板，支持将Excel模板数据一键导入并自动与市场主体数据关联匹配，自动展示关联匹配结果信息。

- 2包技术及服务要求

一、项目目标

为保障本项目所建设内容的系统功能稳定运行，参照质量检测相关国家标准，需要确认项目建设所用设备、系统性能、功能与招投标文件、设计方案、合同、相关标准规范的符合程度，需对扬州市市场监管一体化信息平台项目开展监理及测评技术服务工作，检测报告作为项目竣工验收的依据，确保项目整体质量水平得到显著提升。

二、服务内容

总体要求：依据扬州市市场监管一体化信息平台项目招投标文件、建设方案、商务合同及项目开发过程文档资料，设计完善项目检测方案，并依据监理及测评技术服务方案及国家有关质量检测标准开展工展监理及测评服务工作，对项目实现的功能、性能等进行符合性验证，出具检测报告及监理报告。

被测对象：扬州市市场监管一体化信息平台项目

三、检测监理服务要求

（一）软件检测内容

1、总体要求

通过实施软件测试，发现和找出系统开发阶段未满足项目设计要求并且影响上线使用的开发设计缺陷，对系统软件进行全面的质量检测，验证软件是否满足文件所规定的软件质量特性要求，发现软件缺陷等，为软件产品质量的评价提供依据。依据的文件包括但不限于软件研发合同、软件需求规格说明、软件设计文档、初步设计文档、扬州市市场监管一体化信息平台项目采购文件、建设方投标响应文件、政府采购合同等。

2、软件测试内容要求

针对本次建设的软件平台系统按照用户文档集、功能性、性能效率、信息安全性、可靠性、兼容性、易用性、维护性、可移植性方面进行全面测试。

（1）用户文档集

文档审查内容应包括文档的完整性、完备性、正确性、一致性、易理解性、易学性、可操作性的检查和验证，尤其是软件文档与软件程序之间的一致性验证。

（2）功能测试

功能测试应按照业务需求严格对功能模块、业务流程、界面等进行全方位的测试，对本项目所有业务软件功能准确性、互操作性进行验证，确保业务功能符合实际业务运行需要，满足采购方要求。

①检查软件不应自相矛盾，并且不与产品说明和用户文档集矛盾。

②根据功能测试用例逐项测试，对用户文档集中所陈述的所有功能进行测试。

③检查业务流转、业务数据的正确性、完整性等。

（3）性能测试

性能测试应对应用软件的并发用户、响应时间、负载量、吞吐量、资源利用率、事务通过率等是否与用户文档集中的相应描述一致进行测试。

（4）信息安全性测试

检测产品或系统保护信息和数据的程度。主要考虑保密性、完整性、抗抵赖性、可核查性、真实性以及信息安全性的依从性。

验证软件能否防止对程序和数据的未授权访问；验证软件是否能识别对结构数据库或文件完整性产生损害的事件，且能阻止该事件，并通报给授权；软件能否按照信息安全要求，对访问权限进行管理；软件能否对保密数据进行保护，只允许授权用户访问。

（5）可靠性测试

测试各业务系统在各种条件下使用时，系统各功能操作应具有一定的可靠性。可靠性测试主要检测系统、产品或组件在指定条件下、指定时间内执行功能的程度。应包含成熟性、可用性、容错性、易恢复性、可靠性的依从性。

（6）兼容性测试

主要是检查软件在不同的软\硬件平台上是否可以正常的运行，共享相同的软硬件条件下，被测软件系统是否能够与其它软件系统正确交换信息，或执行其所需的功能，主要包括共存性和互操作性的测试。

（7）易用性测试

对本项目的所有应用系统进行易用性方面的测试，测试系统各功能操作是否易于理解和操作，软件的输入、操作方式是否便捷易用易学；检查软件以及软件执行过程中的界面、图形、文字、信息和标识是否易于理解和浏览，布局是否符合用户需求和常规使用习惯；检查并验证软件和相关标识、行业要求、双方合同在易用性方面的符合性。

（8）维护性测试

从易分析性、易改变性、稳定性、易测试性验证软件。测试是否有可被修改的能力，修改可能包括纠正、改进或软件对环境、需求和功能规格说明变化的适应；验证软件具有的缺陷与失效原因诊断、修改、错误排除等方面的能力以及可扩展能力。

（9）可移植性测试

可移植性检测，验证系统移植到特定的运行环境中的难易程度，包括第一次建立或从现有环境上移植到另一个环境。在整个项目的开发周期内已经考虑可移植性，在不同的设计阶段采用的接口符合业界标准，也大大的提高项目自身的可移植性。从检验检测层面而言，可移植性测试重点关注不同的接口是否标准化定义。

3、提交成果物要求

中标人应依据扬州市市场监管一体化信息平台项目系统建设要求及国家有关软件质量检测标准，认真分析各系统软件构成及相互间的关系，制定科学严谨的测试规范，对软件的功能、性能、可靠性、易用性、可维护性、安全性及文档质量等进行全面检测。中标人提交的书面材料中应包含但不限于以下成果物内容：

（1）测试方案计划

依据采购单位系统建设要求及国家有关软件质量检测标准，制订切实可行的测试方案计划。

（2）测试报告

依据本项目的建设目标及国家相关软件质量检测标准，认真执行测试方案，形成符合国家相关标准的软件测试报告。

（3）缺陷报告

中标人应对测试过程中发现的各类问题进行详细记录，并最终形成完整的项目缺陷报告。

（二）监理服务要求

（1）监理工作范围

1）服务范围

设计文件图纸和采购人与承建单位签订的合同文件规定的全部内容和采购人同意增加的或变更的项目内容。

2）对监理范围内的工程，在施工阶段对其工程质量、工期、投资实施动态目标控制，做好合同管理，协调好与本项目有关建设各方的关系，努力提高工程管理水平，使施工监理工作法制化、规范化、程序化、标准化。

3）相关法律规范中规定的全部职责范围和工程建设监理合同中约定的监理工作范围内的监理业务。

（2）监理工作内容

在国家相关标准和规定指导下，对本项目的建设进行质量、进度、投资、安全的控制，参与知识产权管理、变更管理、信息管理和合同管理，组织协调、并提供相应的咨询服务。

（一）项目质量控制

（1）审查并确认本项目中标单位的投标文件、合同及实施方案；

（2）在技术上、经济上、性能上和风险上进行分析和评估，及时为采购人提供建议；

（3）当项目目标出现偏离时，及时指出，并提出对策和建议，监督本系统实施单位尽快采取整改措施。

（4）协助制定验收大纲；

（5）对软件项目的安装调试及总体实施效果与采购人共同验收；

（6）与采购人共同组织项目的总体验收。

（二）项目进度控制

（1）审核项目的进度分解计划，确认分解计划可以保证总体计划目标的实现；

（2）对项目实施进度进行实时跟踪，并要求实施单位对进度计划按项目实施进度要求进行动态调整，确保项目的阶段和总体进度目标的实现；

（3）当目标出现偏离时，及时指出，并提出对策和建议，监督系统各项目承建方尽快采取整改措施。

（4）每周必须向采购人通报项目进展情况及项目实施过程中所遇到的问题；

（三）投资控制

（1）通过对项目实施中的方案及设计优化，对项目建设不可预见费的开支使用情况进行技术性审核并提出意见，确保投资控制在预算之内尽可能节省经费；

（2）协助采购人做好项目支付预算的现金流量表，将支付合同款项进度与质量进度相结合，严格履行合同严格控制和审查项目变更，核算成本和变化量；

（3）根据合同约定，审核投标人的支付资金申请；

（4）协助违约及索赔核查。

（四）变更管理

（1）对项目建设过程中所发生的项目变更进行审核、确认，并提交采购人确认；

（2）作好变更文档的管理工作。

（五）合同管理

（1）跟踪检查合同的执行情况，确保投标人按时履约；

（2）对合同工期的延误进行审核确认；

（3）对合同变更、索赔等事宜进行审核确认。

（六）信息管理

(1)在项目实施过程中做好监理日记及备忘录等；

(2)做好双方合同、技术建设方案、测试文档、验收报告等各类往来文件的文档管理；

(3)做好项目协调会、技术专题会的会议纪要工作，并监督会议有关事项的执行。

（七）安全管理：

保证项目实施过程中各项安全措施的实施，包括项目建设中的网络信息安全、监理及软件检测等方面。

（八）知识产权的管理

(1)负责项目建设过程中所产生成果的知识产权保护，防止被非授权使用；

(2)负责项目建设过程中涉及知识产权的产品和系统的使用审核，保证不在本项目建设中出现违反知识产权的行为。

（九）项目的协调和组织

(1)确定承建单位的工作范围和职责；建立畅通的沟通平台和沟通渠道，采取有效措施使项目信息在有关各方之间保持顺畅流通，积极协调项目各方之间的关系，推动项目实施过程中问题的解决。

(2)接受委托，负责协调项目所涉及的各单位之间的工作关系，并协调解决项目建设过程中的各类纠纷。监督各方履行职责，协调各方的工作关系；

(3)通过必要的会议制度实施协调工作，主要包括项目例会、专题讨论会、专家评审会等。

四、项目团队要求

为使项目按质、按量、按时及有序实施，本项目应建立一个完善和稳定的项目团队和管理机构。设立项目负责人1名，同时需提供本次项目团队成员，团队成员至少4名（不含项目负责人）。

成交投标人在投标文件中提供的项目团队，为投标人向采购人的正式承诺，投标人对于项目团队要做任何变更，必须征得采购人书面同意。

任何项目成员发生变动(包括但不限于离项、在项目内职责变更等）成交投标人必须提供具备拟变动人员同等资历和能力的接替候选人，以及完备的工作交接措施，书面申请提交至采购人。在采购人书面正式认可后，成交投标人方可进行人员变更。

采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一览表

| 序号 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 扬州市市场监管一体化信息平台 | 软件和信息技术服务业 |
| 2 | 扬州市市场监管一体化信息平台监理及软件测试服务项目 | 软件和信息技术服务业 |

第五章  评标方法与评标标准

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。本项目推荐中标候选人3家。

政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1） 对小型和微型企业提供的服务给予/的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《小微企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予/的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予/的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、如果同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受/价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

- 1包评标标准

| 项目 | 评分标准 |
| --- | --- |
| 报价（10分） | 以满足招标文件要求的最低投标报价为评标基准价，得满分10分，其他投标报价得分=（评标基准价/其他投标报价）×10×100% |
| 综合实力（5分） | 投标人具有ISO9001质量管理体系认证证书、ISO27001信息安全管理体系认证证书、ISO45001职业健康安全管理体系认证证书、ISO27701隐私信息安全管理体系认证证书、 ISO22301业务连续性管理体系认证证书，每一项得1分，满分5分。（须提供证书原件，扫描上传） |
| 项目人员实施能力（3分） | 项目团队成员具备：信息系统项目管理师，软件设计师，系统集成项目管理工程师。每具备其中一类证书得1分，满分3分，单人多证仅算一证（须提供证书及投标人近3个月内任意一个月为其缴纳社保的证明，扫描上传） |
| 项目人员实施能力（3分） | 项目成员获得过的奖励情况，每获得过一次政府部门颁发的奖项得1.5分，满分3分。（须提供证书及投标人近3个月内任意一个月为其缴纳社保的证明，扫描上传） |
| 软件著作权（5分） | 投标人拥有大数据分析类，数据治理类，监管数据仓库类，安全监测类，数据集成类等相关软件著作权，每个证书得1分，满分5分。（须提供加盖投标人公章的上述证明文件扫描上传。） |
| 业绩（14分） | 投标人直接承担过的大数据分析类或数据中台类或大数据风险预警类或数据治理等类似项目，每具备一类项目案例得2分，满分14分，不重复累计。注：投标人须提供2018年1月1日以来（以合同签订日期为准）合同原件，扫描上传。 |
| 项目总体方案（5分） | 投标人能够充分了解现在江苏省市场监管数智化平台的总体建设内容。根据投标人的熟悉程度及方案优劣进行评分，熟悉现有省局系统的功能模块、数据类型，总体设计方案技术思路合理、采用的技术先进、可操作性强，优于招标文件要求的得5分，符合招标文件要求的得3分，不符合招标文件要求或未提供的不得分。 |
| 信息资源规划和数据库建设（5分） | 根据招标文件中对“信息资源规划和数据库”的建设要求，能详细说明所有模块的业务含义，技术思路合理、采用的技术先进、可操作性强，优于招标文件要求的得5分，符合招标文件要求的得3分，不符合招标文件要求或未提供的不得分。 |
| 市场监管数据中台（5分） | 根据招标文件中对“市场监管数据中台”的建设要求，能详细说明所有模块的业务含义，技术思路合理、采用的技术先进、可操作性强，优于招标文件要求的得5分，符合招标文件要求的得3分，不符合招标文件要求或未提供的不得分。 |
| 大数据分析系统（5分） | 根据招标文件中对“大数据分析平台”的建设要求，能详细说明所有模块的业务含义，技术思路合理、采用的技术先进、可操作性强，优于招标文件要求的得5分，符合招标文件要求的得3分，不符合招标文件要求或未提供的不得分。 |
| 智慧应用系统（5分） | 根据招标文件中对“智慧应用平台”的建设要求，能详细说明所有模块的业务含义，技术思路合理、采用的技术先进、可操作性强，优于招标文件要求的得5分，符合招标文件要求的得3分，不符合招标文件要求或未提供的不得分。 |
| 统一身份认证平台（4分） | 要求投标人根据文件中“统一身份认证平台”的建设要求，能详细说明所有模块的业务含义，技术思路合理、采用的技术先进、可操作性强，优于招标文件要求的得4分，符合招标文件要求的得2分，不符合招标文件要求或未提供的不得分。 |
| 现场演示 （20分） | 演示要求 投标人将演示内容自行录制成视频进行演示，统一采用录制真实软件操作或者软件demo视频方式进行逐项功能演示（视频画面需清晰），时间不超过15分钟。视频随投标文件上传，未上传或无法播放不得分。 演示内容如下： 1、 数据采集演示（3分） （1）支持将excel采集表单如全市市场主体累计报表导入系统并生成可视化展示表单，展示的内容、表格样式与原EXCEL保持一致，带格式带表头，并且支持计算公式导入，得1分。 （2）可对上述生成的表单进行编辑，以编辑后的数据正式填报。支持在表头单元格上添加双斜线以列示，支持表头行列调整其宽度和高度，支持合并单元格以及调整字体大小等操作，得1分。 （3）支持将本地Excel文件中的局部数据拷贝粘贴到上述表单，包含计算公式的单元格能自动计算结果，支持在任意中间位置插入列（字段），并指定列名，且不影响该表中己填报的其他数据，得1分。 |
|  | 数据加工演示（4分） （1）数据采集：支持通过图形化拖、拉、拽的操作方式将市场主体、食品生产等excel样例数据导入至数据库，得1分。 （2）数据关联加工：支持通过可视化拖、拉、拽的操作方式实现将导入食品生产与市场主体数据进行关联，至少包括文件或数据库表关联、行列转换、文字转换成id、显示隐藏字段、大小写转换、过滤、排序等操作，数据加工每一步操作都有对应节点进行记录，支持任意回退、重做操作，对上述关联的结果数据按任意维度进行分组统计（对应数据库聚合操作〉，对结果数据点击任意字段，可在加工流程图上查看该字段的加工路径，得2分。 （3）数据加工计划任务：可定制数据加工任务，根据各任务的前后流程依赖关系，自动生成任务调度作业计划，生成的作业计划中应智能确定串行或并行作业顺序，得1分。 |
|  | 数据分析能力演示（4分） （1）数据分析应用工具：针对市场监管各领域业务可视化大数据分析，支持自主组合不同类型的地图、图表、文字、数值等模块，支持通过拖拉拽等操作自定义生成智能仪表板页面，生成的页面根据浏览器窗口大小自适应展示，地图、图表、文字、数值等的大小都能根据窗口大小自动缩放，确保显示正常，得1分。 （2）页面展示风格多样化：为满足不同用户喜好需求，制作完成的在业市场主体情况分析页面支持一键切换展示风格，得1分。 （3）可复用导出：支持将在业市场主体情况分析页面一键无失真导出成非图片格式的PPT文件，导出的PPT可以继续编辑，支持修改地图颜色，得2分。 |
|  | 自由统计演示（4分） （1）自由统计功能，基于市场主体数据自定义统计，支持自由选择纵向或横向维度分类，维度包括但不限于行政区划、所属行业、企业类型、国别、年月等维度；支持自定义选择输出指标，输出指标包括但不限于在业市场主体存量、增量 、注销量、吊销量、从业人数、注册资本等指标，自定义生成统计报表，得1分。 （2）自由统计数据筛选功能，可以任意添加筛选条件，筛选条件间支持等于、大于、小于、匹配、包含、为空等筛选功能，能够根据筛选条件进一步精确统计市场主体相关数据，支持纵向或横向分类的数据下钻功能，支持查看钻取明细清单，得2分。 （3）自由统计导出功能，支持统计数据导出，但不限于统计数据导出，支持导出数据当前页或者所有页，支持导出格式为xlsx，得1分。 |
|  | 综合查询演示（5分） （1）演示市场主体登记信息的综合查询功能，可根据条件参数灵活查询市场主体登记信息，能支持丰富的查询模型，可以任意添加查询条件，可配置不同的查询模式，如等于、大于、小于、包含、不包含、开头是等，并支持同时使用数据标签组合查询。得2分。 （2）综合查询功能支持自由选择查询输出项；支持回溯到任意历史时点进行数据查询；支持保存常用的查询条件模板。得1分。 （3）查询结果支持在GIS上展示，并支持以散点图、热力图等GIS展示方式，可点击任意GIS坐标点查看相关主体的全景画像信息。得1分。 （4）支持Excel数据批量导入查询，支持下载导入Excel模板，支持将Excel模板数据一键导入并自动与市场主体数据关联匹配，自动展示关联匹配结果信息，得1分。 |
| 售后服务方案（4分） | 根据投标人提供的售后服务进行评价，优于招标文件要求的得4分，符合招标文件要求的得2分，不符合招标文件要求或未提供的不得分。 |
| 项目实施方案（4分） | 根据投标人提供的项目实施方案进行评价，优于招标文件要求的得4分，符合招标文件要求的得2分，不符合招标文件要求或未提供的不得分。 |
| 培训方案（3分） | 根据投标人提供的项目培训方案进行评价，优于招标文件要求的得3分，符合招标文件要求的得1分，不符合招标文件要求或未提供的不得分。 |

- 包2评标标准

| 项目 | 评分标准 |
| --- | --- |
| 报价（10分） | 以满足招标文件要求的最低报价为评标基准价，得满分10分，其他投标报价得分=（评标基准价/其他投标报价）×10×100%； |
| 综合实力 （11分） | 1、具有检验检测机构资质认定证书CMA或CNAS的得2分。 2、具有乙级及以上信息系统工程监理服务标准贯标证书的得1分，其余不得分。 3、具有中国合格评定认可委员会检验机构认可CNAS认证或实验室认可CNAS认证证书的，每有一项得2分，满分4分。 4、具备质量管理体系、信息安全管理体系、信息技术服务体系认证证书的，每提供一个得1分，满分3分。 5、具备隐私信息管理体系认证证书的得1分。 （须提供证书原件，扫描上传） |
| 业绩（6分） | 2020年1月1日以来投标人实施类似项目业绩情况： 提供包含软件测试及监理服务业绩，得2分；满分6分。 （须提供合同原件，扫描上传） |
| 项目团队（28分） | 投标人拟投入项目团队成员，均须具备信息系统监理师证书，否则，本项不得分。 1、项目负责人具备信息系统项目管理师（软考高级）、软件评测师（软考中级）、数据库系统工程师（软考中级）、信息安全工程师（软考中级）、中国信息安全测评中心颁发的注册渗透测试工程师CISP-PTE证书，每有一项得2分，满分10分。 2、项目技术负责人具备系统规划与管理师（软考高级）、中国信息安全测评中心颁发的注册渗透测试工程师CISP-PTE、软件质量检验师（高级）证书、信息安全工程师（软考中级）证书的，每有一项得2分，满分8分。 3、拟投入本项目的项目团队成员（项目负责人、项目技术负责人除外）每具备下列证书，每有一人得2分，满分10分： 注册监理工程师 信息系统项目管理师（软考高级） 软件评测师（软考中级） 系统集成项目管理工程师（软考中级） 软件性能测试高级工程师 拟投入本项目的所有人员及证书均不重复计分。 （须提供证书及投标人近3个月内任意一个月为其缴纳社保的证明，扫描上传） |
| 检测方案（20分） | （1）投标人应根据招标文件中要求提供用户文档集、功能测试、性能测试方案，优于招标文件要求的得5分，符合招标文件要求的得3分，不符合招标文件要求或未提供的不得分。 （2）投标人应根据招标文件要求提供信息安全性测试、可靠性测试方案，优于招标文件要求的得5分，符合招标文件要求的得3分，不符合招标文件要求或未提供的不得分。 （3）投标人应根据招标文件要求提供兼容性测试、易用性测试方案， 优于招标文件要求的得5分；符合招标文件要求的得3分，不符合招标文件要求或未提供的不得分。 （4）投标人应根据招标文件要求提供维护性测试、可移植性测试方案，优于招标文件要求的得5分，符合招标文件要求的得3分，不符合招标文件要求或未提供的不得分。 |
| 测评工具（5分） | 投标人为本项目配备的检测工具包括：：①功能自动化测试工具、②性能测试工具、③源代码安全缺陷检测工具、④安全漏洞扫描工具、⑤数据库漏洞扫描工具。以上每配备一项得 1分，最高得 5分。 注：需提供项目实施中所运用的检测工具的合法证明文件（包括但不限于发票、合同） |
| 监理方案（20分） | （1）投标人应根据招标文件要求提供质量、进度监理内容 优于招标文件要求的得5分，符合招标文件要求的得3分，不符合招标文件要求或未提供的不得分。 （2）投标人应根据招标文件要求提供投资、变更、安全监理措施优于招标文件要求的得5分，符合招标文件要求的得3分，不符合招标文件要求或未提供的不得分。 （3）投标人应根据招标文件要求提供合同、信息管理方案 优于招标文件要求的得5分，符合招标文件要求的得3分，不符合招标文件要求或未提供的不得分。 （4）投标人应根据招标文件要求提供监理组织协调内容及措施优于招标文件要求的得5分，符合招标文件要求的得3分，不符合招标文件要求或未提供的不得分。 |

第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

投标文件目录

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报告（投标人成立不满一年无需提供）

三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）

四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

六、供应商信用承诺函

七、特定资格要求的证明文件（如果本项目设置特定资格要求，则需要提供）

八、法人授权书

九、投标函

十、企业报价折扣证明（中小企业声明函、残疾人福利性单位声明函）

十一、联合体协议

十二、投标分项报价表   物业项目本项为斜体下划线

十三、技术要求响应及偏离表

十四、商务要求响应及偏离表

十五、开标一览表

十六、主要标的信息

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报告

投标人成立不满一年不需提供

三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。

四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：  。

主要专业技术能力有：   。

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

- 供应商信用承诺函

供应商信用承诺函

承诺主体名称：

统一社会信用代码：

为维护公平竞争、规范有序的市场秩序，营造诚实守信的信用环境，共同推进社会信用体系建设完善，树立企业诚信守法形象，本企业对________________________项目政府采购活动郑重承诺如下:

一、对提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料的合法性、真实性、准确性和有效性负责；

二、严格按照国家法律、法规和规章开展采购活动，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件;

三、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任；

四、自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

五、自觉做到自我约束、自我管理，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益；

六、提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则，在全国范围12个月内没有三次以上查无实据的政府采购投诉；

七、严格遵守信用信息公示相关规定，向社会公示信用信息；

八、在“信用中国”和“中国政府采购网”网站中无违法违规、较重或严重失信记录；

九、如违反承诺，自愿接受管理部门依法给予的行政处罚，同意将违反承诺的行为作为不良记录记入信用档案，依法依规进行信息公示，并承担所产生的一切法律责任和经济损失。

十、本承诺书自签订之日起生效。

（注：法定代表人或负责人、主体名称发生变更的应当重新做出承诺。）

承诺单位（加盖CA电子公章）：

年    月    日

七、特定资格要求的证明文件

如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。

八、法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-        号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

九、投标函

致：扬州市公共资源交易中心

根据贵方的JSZC-320000-***号招标文件，正式授权下述签字人______(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          号：

日           期：________年____月____日

十、中小企业声明函（服务）（分包号：**）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加扬州市公共资源交易中心组织的（单位名称）采购编号为***，（项目名称）（分包号：**）的采购活动，服务全部由符合政策的小微企业承接。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的小微企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于   软件和信息技术服务业    行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于    软件和信息技术服务业   行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

- 中小微企业划型标准

中小微企业划型标准如下：

| 行业名称 | 指标名称 | 计量单位 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔 | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入（Y） | 万元 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员（X） | 人 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员（X） | 人 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜200000 | 100≤X＜1000 | X＜100 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Y＜5000 | Y＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Y＜100 |
| 其他未列明行业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

十、残疾人福利性单位声明函（分包号：**）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目（分包号：**）采购活动由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：中标人为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

十一、联合体协议（参考格式）（分包号：**）

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1、我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加扬州市公共资源交易中心组织的采购编号为（编号全称），（项目全称）项目（分包号：**）的政府采购活动，我联合体指定（供应商*）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。

2、若我们联合中标、成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。

3、其中      （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为    （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的   %。

备注：本招标文件中要求加盖CA电子签章的地方，仅需加盖牵头单位的CA电子签章。

联合体中各供应商全称（公章）：

日期：

十二、投标分项报价表（分包号：**）

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分项服务名称 | 交付期 | 分项单位 | 数量 | 分项 单价 | 分项 总价 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |

备注：1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括采购人需求的服务（包含与服务相关的货物）价格、质量保证费用、培训费用等，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用，招标文件另有规定的除外。2. “投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

十三、技术要求响应及偏离表（分包号：**）

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

十四、商务要求响应及偏离表（分包号：**）

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注： 行数不够，可自行添加。

十五、开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

招标编号：                                   分包号：

投标总报价

小写： （人民币：元）

大写： （人民币：圆）

日期：       年   月   日

十五、开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

招标编号：                                   分包号：

投标折扣率

小写： （%）

日期：       年   月   日

十六、主要标的信息

主要标的信息（中标后将公示）

投标人全称：

| 货物类 | 服务类 |
| --- | --- |
| 名称： 品牌（如有）： 规格型号： 数量： 单价： | 名称： 服务范围： 服务要求： 服务时间： 服务标准： |

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。