常州市政府采购项目

公开招标文件

项目名称：武进区水利工程白蚁等害堤动物普查及防治项目

项目编号：JSZC-320412-JSCW-G2025-0075

采 购 人：常州市武进区水利局

采购代理机构：江苏春为全过程工程咨询有限公司

- 目      录

第一章   投标邀请	3

第二章   投标人须知	6

第三章   资格审查	21

第四章   评标程序、评标方法和评标标准	23

第五章   采购需求	32

第六章   拟签订的合同文本	40

第七章   投标文件格式	47

- 第一章   投标邀请

项目概况

武进区水利工程白蚁等害堤动物普查及防治项目招标项目的潜在投标人应在“苏采云”政府采购一体化平台获取招标文件，并于2025-9-28 09:30（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320412-JSCW-G2025-0075

项目名称：武进区水利工程白蚁等害堤动物普查及防治项目

项目预算金额：71.3万元

项目最高限价：71.3万元

采购需求：为加强水利工程白蚁防治技术，规范水利工程白蚁防治工作，保障水利工程安全，根据水利工程白蚁防治工作指导意见等有关文件，对武进区水利工程进行白蚁等害堤动物检查及防治。

①对武进区总长约499公里堤防进行白蚁等等害堤动物检查及防治（检查频次为2025年9-11月检查治理一次，约314公里堤防，2026年3-8月检查治理一次，约499公里堤防）,完成6段白蚁防治重点区域段（约6.6公里，约4.9万平方米）。

②对枢纽中心30个枢纽、城湾水库等水利工程通过设置引诱桩等方式进行白蚁等害堤动物检查及防治。

③对检查发现的白蚁等害堤动物通过白蚁蚁巢开挖、药物投放诱杀等措施进行综合治理。

④协助填报系统网站，完成关于堤防及白蚁等基础信息填报工作，开展白蚁等害堤动物普查及防治培训。

合同履行期限：2025年9月开工(具体开工日期以招标人书面通知为准)，至2026年8月完工，具体进度由中标人配合招标人要求开展。

本项目是否接受联合体投标：否。

二、申请人的资格要求（须同时满足）

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定以及下列情形：

1.1未被“信用中国”网站（WWW.creditchina.gov.cn）或“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

1.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标单位（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1 中小企业政策

本项目不专门面向中小企业采购。

2.2 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）：/。

3.本项目的特定资格要求：

3.1本项目是否接受分支机构参与投标：否；

3.2本项目是否属于政府购买服务：

□否

■是，公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得作为承接主体；

3.3其他特定资格要求：/。

三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。

2.地点：“苏采云”政府采购一体化平台。

3.方式：“苏采云”政府采购一体化平台自行免费下载。

4.售价：0元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

投标截止时间、开标时间：2025年9月28日09点30分（北京时间）。

地点：“苏采云”政府采购一体化平台。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1．投标保证金：无需缴纳。

2．CA办理注意事项：领取CA和办理电子签章请至常州市政务服务中心1-1号四楼大厅CA办理窗口办理，或者登录常州市政府采购网“下载中心”，下载并查阅 “江苏省政府采购数字证书CA及电子签章办理指南”。具体办理指南和操作手册见常州市政府采购网——《“苏采云”系统投标单位操作手册》（以下简称《操作手册》），请根据办理指南进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。

3．招标文件获取注意事项：本项目通过“苏采云”系统采用电子化不见面交易的模式，投标单位通过“江苏政府采购网”、“常州市政府采购网”下载招标文件后，还必须登录“苏采云”系统下载电子招标文件方可通过系统进行投标文件的编制和提交。投标单位登录江苏政府采购网，在网站首页点击“苏采云”→使用CA锁登录系统（新用户需进行“平台用户注册”）→“项目参与”进行登记，在“可参与项目”中选择“我要参与”，参与成功后到“已参与项目”界面中找到该项目下载文件并进行操作。

4．关于常州市中小企业政府采购信用融资：根据《常州市财政局 中国人民银行常州市中心支行关于进一步推进政府采购信用融资工作的通知》（常财购〔2021〕13号）等有关文件精神，我市实行政府采购信用融资，将信用作为政策工具引入政府采购领域，金融机构根据政府采购项目中标（成交）通知书或中标（成交）合同，为中标（成交）中小企业投标单位提供相应额度贷款的融资模式。申请条件及操作流程等事项详见该文件相关内容或者常州市政府采购网--政采融资平台栏目。

5．采购公告内容与招标文件不一致的，以招标文件为准。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

单位名称：常州市武进区水利局

单位地址：常州市武进区延政中大道18-1号水务大厦

联系人：王先生

联系方式：0519-67898826

2.采购代理机构信息

单位名称：江苏春为全过程工程咨询有限公司

单位地址：常州市武进区延政西大道6号蓝图大厦4楼

联系人：赵女士

联系电话：0519-68852676

3.项目联系方式

项目联系人：赵女士

电话：0519-68852676

- 第二章   投标人须知

投标人须知资料表

本表是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。

标记“■”的选项意为适用于本项目，标记“□”的选项意为不适用于本项目。

| 序号 | 条目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目属性 | 项目属性： ■服务 □货物 □工程 |
| 2 | 现场考察 | ■不组织； □组织，考察时间：__年_月_日_点_分 考察地点：____________。 |
|  | 开标前答疑会 | ■不召开 □召开，召开时间：__年_月_日_点_分 召开地点：____________。 |
| 3 | 标的所属行业 | 本项目属于服务类，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：其他未列明行业（《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业【2011】300号）。在填写时请正确选择中小企业声明函类型（货物、服务或工程），如填写错误或未填报则会导致资格审查不通过（专门面向中小企业采购）或报价不作相应扣除。 |
| 4 | 是否专门面向中小企业 | □本项目专门面向中小企业采购 ■本项目非专门面向中小企业采购，对于符合规定的小微企业报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。 |
| 5 | 投标报价 | 投标报价的特殊规定： ■无 □有，具体情形： / 。 |
| 6 | 投标保证金 | 免收 |
| 7 | 是否收取履约保证金 | □是 ■否 |
| 8 | 投标有效期 | 自提交投标文件的截止之日起算60日历天。 |
| 9 | 分包 | 本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包： □不允许 ■允许，具体要求： （1）可以分包履行的具体内容：清杂除障等； （2）允许分包的金额或者比例：不超30%； （3）其他要求：/。 |
| 10 | 询问 | 询问送达形式：已报名参加本项目的投标人对项目采购文件如有疑问，可于2025年9月13日12：00时前将相关疑问以书面方式发送至邮箱（1663818349@qq.com）进行咨询，如口头可解释的问题亦可电话咨询招标人或采购代理机构。未提出疑问将被视为完全认同采购文件，逾期将不接受其对于采购文件的相关异议。如有变更，答疑更正公告将会在常州市政府采购网公布。 |
| 11 | 联系方式 | 接收质疑的联系方式： 代理机构联系部门：招标代理机构； 联系电话：0519-68852676； 通讯地址：常州市武进区延政西大道6号蓝图大厦4楼。 |
| 12 | 纸质中标（成交）文件 | 中标人在签订合同前需递交与电子投标文件内容一致的纸质投标文件三份（需打印清晰，标注目录及页码），作为项目归档使用。（递交方式可采用邮寄或现场送达,联系方式见《第一章 投标邀请》） |
| 13 | 代理费 | 收费对象： □招标人 ■中标人 收费标准：以中标金额为基数，收费比例按差额定率累进法计算，100万元以下1.5%，100万元-500万元0.8%，500万元-1000万元0.45% ，服务费按上述收费标准计算，不足3000按3000收取。；缴纳时间：领取中标通知书时。 |

投标人须知

一   说  明

- 1招标人、采购代理机构、投标人、联合体

- 1.1招标人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目招标人、采购代理机构见第一章《投标邀请》。

- 1.2投标人（也称“投标单位”、“申请人”）：指向招标人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

- 1.3联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标单位的身份共同参加政府采购。

- 2资金来源、项目属性

- 2.1资金来源为财政性资金和/或本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金。

- 2.2项目属性见《投标人须知资料表》。

- 3现场考察、开标前答疑会

- 3.1若《投标人须知资料表》中规定了组织现场考察、召开开标前答疑会，则投标人应按要求在规定的时间和地点参加。

- 3.2由于未参加现场考察或开标前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响投标文件编制、投标报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由投标人自行承担不利评审后果。

- 4样品（本项目不涉及）

- 4.1本项目是否要求投标人提供样品，以及样品制作的标准和要求、是否需要随样品提交相关检测报告、样品的递交与退还等要求见《投标人须知资料表》。

- 4.2样品的评审方法以及评审标准等内容见第四章《评标方法和评标标准》。

- 5政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

- 5.1进口产品（本项目不涉及）

- 5.1.1指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

- 5.2中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

- 5.2.1中小企业定义：中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。

- 5.2.2投标单位提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

- 5.2.3在货物采购项目中，投标单位提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

- 5.2.4以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

- 5.2.5监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

- 5.2.6残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

- 5.2.6.1安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

- 5.2.6.2依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

- 5.2.6.3为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

- 5.2.6.4通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

- 5.2.6.5提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

- 5.2.6.6前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

- 5.2.7本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《投标邀请》。

- 5.2.8采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《投标人须知资料表》。

- 5.2.9小微企业价格评审优惠的政策调整：见第四章《评标方法和评标标准》。

- 5.3政府采购节能产品、环境标志产品

- 5.3.1政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

- 5.3.2招标人拟采购的产品属于品目清单范围的，招标人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

- 5.3.3如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；

- 5.3.4非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第四章《评标方法和评标标准》（如涉及）。

- 5.3.5依据《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件精神，招标人在招标文件中明确政府采购投标单位提供产品及相关快递服务的具体包装要求的，在政府采购合同中载明对政府采购投标单位提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款的，中标成交投标单位必须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

- 5.4支持乡村产业振兴管理

- 5.4.1为落实《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）有关要求，做好支持脱贫攻坚工作，本项目采购活动中对于支持乡村振兴管理的相关要求见第五章《采购需求》（如涉及）。

- 5.5正版软件

- 5.5.1依据《财政部 国家发展改革委 信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》（财库〔2005〕366 号），采购无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，优先采购符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品。其中，国家有特殊信息安全要求的项目必须采购认证产品，否则投标无效。财政部、国家发展改革委、信息产业部根据政府采购改革进展和无线局域网产品技术及市场成熟等情况，从国家指定的认证机构认证的生产厂商和产品型号中确定优先采购的产品，并以“无线局域网认证产品政府采购清单”（以下简称清单）的形式公布。清单中新增认证产品厂商和型号，由财政部、国家发展改革委、信息产业部以文件形式确定、公布并适时调整。

- 5.5.2各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47 号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。

- 5.6政府采购创新产品政策

- 5.6.1招标人要将创新要求嵌入采购项目需求，可在招标文件中设定评审规则，优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品，上述《目录》内创新产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

5.7绿色采购政策

5.7.1绿色数据中心政策

依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7 号）文件精神，招标人在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。招标人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的招标文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。招标人应当在履约验收中对投标单位提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求投标单位在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

5.7.2 推广应用绿色建材

招标人实施政府采购工程项目，要按照《常州市政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升试点工作方案》（常财购〔2023〕18 号）总体要求，落实《绿色建筑和绿色建材政府采购需求标准》（财库〔2022〕35 号）和《政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策项目实施指南》（财办库〔2023〕52 号）,依据相关需求标准确定采购需求，在招标文件和采购合同中载明具体需求、履约验收条款和违约责任。

5.7.3 优先使用低挥发性有机化合物产品

招标人要落实挥发性有机化合物（VOCs）治理要求，若本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，投标人应当提供符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品；属于推荐性标准的，应当在招标文件中载明低VOCs的优惠幅度、评审标准等，以体现优先采购。

- 6投标费用

- 6.1投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论投标的结果如何，招标人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。

二   招标文件

- 7招标文件构成

- 7.1招标文件包括以下部分：

- 投标邀请

- 投标人须知

- 资格审查

- 评标程序、评标方法和评标标准

- 采购需求

- 拟签订的合同文本

- 投标文件格式

- 7.2投标人应认真阅读招标文件的全部内容。投标人应按照招标文件要求提交投标文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对招标文件做出实质性响应，否则投标无效。

- 8对招标文件的澄清或修改

- 8.1招标人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在原公告发布媒体上以发布更正公告的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。

- 8.2澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，并对所有获取招标文件的潜在投标人具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投标截止时间至少15日前，以更正公告形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，将顺延提交投标文件的截止时间和开标时间。

三   投标文件的编制

- 9投标范围、投标文件中计量单位的使用及投标语言

- 9.1本项目如划分采购包，投标人可以对本项目的其中一个采购包进行投标，也可同时对多个采购包进行投标。投标人应当对所投采购包对应第五章《采购需求》所列的全部内容进行投标，不得将一个采购包中的内容拆开投标，否则其对该采购包的投标将被认定为无效投标。

- 9.2除招标文件有特殊要求外，本项目投标所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

- 9.3除专用术语外，投标文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由投标人自行承担。

- 10投标文件构成

- 10.1投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应由《资格证明文件》、《商务技术文件》两部分构成。投标文件的部分格式要求，见第七章《投标文件格式》。

- 10.2对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

- 10.3第四章《评标程序、评标方法和评标标准》中涉及的证明文件。

- 10.4对照第五章《采购需求》，说明所提供货物和服务已对第五章《采购需求》做出了响应，或申明与第五章《采购需求》的偏差和例外。如第五章《采购需求》中要求提供证明文件的，投标人应当按具体要求提供证明文件。

- 10.5投标人认为应附的其他材料。

- 11投标报价

- 11.1所有投标均以人民币报价。

- 11.2投标人的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，招标人将不再支付报价以外的任何费用。投标人的报价应包括但不限于下列内容，《投标人须知资料表》中有特殊规定的，从其规定。

- 11.2.1投标货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价）和运至最终目的地的运输费和保险费，安装调试、检验、技术服务、培训、质量保证、售后服务、税费等按照招标文件要求完成本项目的全部相关服务费用；

- 11.2.2按照招标文件要求完成本项目的全部相关服务费用。

- 11.3招标人不得向投标单位索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

- 11.4投标人不能提供任何有选择性或可调整的报价，否则其投标无效。

- 12投标保证金

- 根据江苏省和常州市的相关文件规定，免收投标保证金。

- 13投标有效期

- 13.1投标文件应在本招标文件《投标人须知资料表》中规定的投标有效期内保持有效，投标有效期少于招标文件规定期限的，其投标无效。

- 14投标文件的签署、加盖公章

- 14.1招标文件要求签字的内容（如授权委托书等），可以使用电子签章或使用原件的电子件（电子件指扫描件、照片等形式电子文件）；要求第三方出具的加盖公章原件（如联合协议、分包意向协议、制造商授权书等），投标文件中应使用原件的电子件。

- 14.2招标文件要求加盖公章的内容，一般通过投标文件编制工具加盖电子签章。

四   投标文件的提交

- 15投标文件的提交

- 15.1本项目使用政府采购一体化平台“苏采云”。投标人根据招标文件及政府采购一体化平台“苏采云”投标单位操作手册要求编制、生成并提交电子投标文件。

- 15.2招标人及采购代理机构拒绝接受通过政府采购一体化平台“苏采云”以外任何形式提交的投标文件。

- 16投标截止时间

- 16.1投标人应在招标文件要求提交投标文件截止时间前，将电子投标文件提交至政府采购一体化平台“苏采云”。

- 17投标文件的修改与撤回

- 17.1投标截止时间前，投标人可以通过政府采购一体化平台“苏采云”对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回。

- 17.2投标人对投标文件的补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、加盖公章，作为投标文件的组成部分。

五   开标、资格审查及评标

- 18开标

- 18.1招标人或采购代理机构将按招标文件的规定，在投标截止时间的同一时间和招标文件预先确定的地点组织开标。

- 18.2本项目开标采用不见面招投标模式，使用政府采购一体化平台“苏采云”在线进行开标。投标人应在规定的时间内对投标文件进行解密，因非系统原因导致的解密失败，视为投标无效。

- 18.3开标过程将使用政府采购一体化平台“苏采云”公布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容并进行记录，并由参加开标的各投标人代表在规定时间内确认。投标人超过规定时间未确认但是未提出疑义的，系统将视同已确认。

- 18.4投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为招标人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场通过业务系统提出询问或者回避申请。招标人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请将及时处理。

- 18.5投标人不足3家的，不予开标。

- 18.6投标人须在开标前使用“验证CA”功能验证本地计算机的控件环境是否正常，并且在开标评审过程中不可随意更换计算机，必须使用验证成功的计算机进行操作，否则造成相应后果由投标人自行承担。本地计算机要求安装摄像头、麦克风和音箱，保持网络通畅。

- 18.7因本项目采用不见面交易的方式，在开标、评审过程中，投标单位需要保持操作计算机前有相关责任人值守，及时对于系统或者评委会发出的指令和要求进行响应操作。如果因为无人值守造成不能及时回应系统或者评委会指令和要求从而导致影响开标、评审结果的，责任由投标人承担。

- 18.8如果在采购活动过程中出现以下情形，导致“政府采购一体化平台“苏采云””系统无法正常运行，或者无法保证本项目采购活动的公平、公正和安全时，代理机构可以延缓或者暂停采购活动，情况严重的可以终止采购活动：

- 1)平台系统发生故障而无法登录访问的；

2)平台系统应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3)平台系统发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4)病毒发作导致平台系统不能进行正常操作的；

5)其他无法保证本次采购活动的公平、公正和安全的情况。

出现上述情形，不影响采购活动公平、公正性的，代理机构可以待上述情形消除后继续组织不见面交易采购活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购活动公平、公正性的，应当终止本次项目，重新组织采购。

- 19资格审查

- 19.1见第三章《资格审查》。

- 20评标委员会

- 20.1评标委员会根据政府采购有关规定和本次招标采购项目的特点进行组建，并负责具体评标事务，独立履行职责。

- 20.2评审专家须符合相关规定。依法自行选定评审专家的，招标人和采购代理机构将查询有关信用记录，对具有行贿、受贿、欺诈等不良信用记录的人员，拒绝其参与政府采购活动。

- 21评标程序、评标方法和评标标准

- 21.1见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

六   确定中标

- 22确定中标人

- 22.1招标人将在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人，中标候选人并列的，由招标人依法确定。

- 23中标公告与中标通知书

- 23.1招标人或采购代理机构自中标人确定之日起2个工作日内，在常州市政府采购网公告中标结果，同时向中标人发出中标通知书，中标公告期限为1个工作日。

- 23.2中标通知书对招标人和中标投标单位均具有法律效力。中标通知书发出后，招标人改变中标结果的，或者中标投标单位放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

- 24废标

- 24.1在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

- 24.1.1符合专业条件的投标单位或者对招标文件作实质响应的投标单位不足三家的；

- 24.1.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

- 24.1.3投标人的报价均超过了采购预算，招标人不能支付的；

- 24.1.4因重大变故，采购任务取消的。

- 24.1.5平台系统出现序号18.8的所述情形，情况严重且影响采购活动公平、公正性的。

- 24.2废标后，招标人将废标理由通知所有投标人。

- 25签订合同

- 25.1中标人、招标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

- 25.2中标人拒绝与招标人签订合同的，招标人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

- 25.3联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。

- 25.4政府采购合同不能转包。

- 25.5招标人允许采用分包方式履行合同的，中标人可以依法在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作采取分包方式履行合同。本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包，见《投标人须知资料表》。政府采购合同分包履行的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则投标无效。中标人就采购项目和分包项目向招标人负责，分包投标单位就分包项目承担责任。

- 26询问与质疑

- 26.1询问

- 26.1.1投标人对政府采购活动事项有疑问的，可依法提出询问，并按《投标人须知资料表》载明的形式送达招标人或采购代理机构。

- 26.1.2招标人或采购代理机构对投标单位依法提出的询问，在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

- 26.2质疑

- 26.2.1投标人认为招标文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，由投标人派授权代表以书面形式向招标人、采购代理机构提出质疑。招标人、采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复。

- 26.2.2招标文件中采购需求以及相关部分（第四章、第五章以及投标人资格要求）由招标人负责制定和管理，对该部分内容有询问或者质疑的，投标人应当向招标人书面提出，由招标人负责接收和回复。

- 26.2.3质疑函须使用财政部制定的范本文件。（下载网址：http://gks.mof.gov.cn/ztztz/zhengfucaigouguanli/201802/t20180201_2804589.htm）

- 26.2.4投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者加盖公章，并加盖公章。

- 26.2.5投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，招标人、采购代理机构有权不予答复。

- 26.3接收询问和质疑的联系部门、联系电话和通讯地址见《投标人须知资料表》。

- 27代理费

- 27.1收费对象、收费标准及缴纳时间见《投标人须知资料表》。由中标人支付的，中标人须一次性向采购代理机构缴纳代理费，投标报价应包含代理费用。

- 第三章   资格审查

- 一、资格审查程序

- 开标结束后，招标人将根据《资格审查要求》中的规定，对投标人进行资格审查，并形成资格审查结果。

- 《资格审查要求》中对格式有要求的，除招标文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。

- 投标人《资格证明文件》有任何一项不符合《资格审查要求》的，资格审查不合格，其投标无效。

- 资格审查合格的投标人不足3家的，不进行评标。

- 二、资格审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 | 格式要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人资格声明函 | 提供了符合招标文件要求的《投标人资格声明函》。 | 格式见《投标文件格式》 |
| 2 | 营业执照副本（事业单位法人证书） | 营业执照副本和税务登记证副本(或“三证合一”的营业执照副本）或事业单位法人证书 |  |
| 3 | 投标人信用记录 | 查询渠道：信用中国网站或中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）； 截止时点：投标截止时间以后、资格审查阶段招标人或采购代理机构的实际查询时间； 信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他招标文件一并保存； 信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，其投标无效。联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。 | 无须投标人提供，由采购人查询。 |
| 4 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 1、如采购公告中明确专门面向中小/小微企业采购，须按要求提供中小企业声明函；未专门面向中小/小微企业采购，此项无需提供。 2、如招标文件要求以联合体形式参加或者要求合同分包的，且投标人为联合体或拟进行合同分包的，则联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业具体情况须在《中小企业声明函》中如实填报。上述中小企业如为监狱企业或残疾人福利性单位应在声明函中如实列明单位性质，并按注2或注3要求提供证明材料。 注1：监狱企业、残疾人福利性单位视同为小微企业。 注2：监狱企业须提供由省级以上监狱管理局（常州市含教育矫治局）、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。 注3：残疾人福利性单位须按招标文件要求提供《残疾人福利性单位声明函》 | 格式见《投标文件格式》 |
| 5 | 其他特定资格要求 | 无 |  |

- 第四章   评标程序、评标方法和评标标准

- 一、评标程序

- 投标文件的符合性审查

  - 评标委员会对资格审查合格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

  - 评标委员会根据《符合性审查要求》中规定的审查因素和审查内容，对投标人的投标文件是否实质上响应招标文件进行符合性审查，并形成符合性审查评审结果。投标人《商务技术文件》有任何一项不符合《符合性审查要求》要求的，投标无效。

符合性审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标函、法定代表人资格证明书（或授权委托书）和政府采购供应商信用承诺书 | 按招标文件要求提供投标函、法定代表人资格证明书（或授权委托书）和政府采购供应商信用承诺书； |
| 2 | 投标完整性 | 未将一个采购包中的内容拆开投标； |
| 3 | 投标报价 | 投标报价未超过招标文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价/采购包单价最高限价； |
| 4 | 报价唯一性 | 投标文件未出现可选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外）； |
| 5 | 投标有效期 | 投标文件中承诺的投标有效期满足招标文件中载明的投标有效期的； |
| 6 | 签署、加盖公章 | 按照招标文件要求签署、加盖公章的； |
| 7 | 实质性格式 | 标记为“实质性格式”的文件均按招标文件要求提供； |
| 8 | ★号条款响应 | 投标文件满足招标文件第五章《采购需求》中★号条款要求的； |
| 9 | 报价的修正（如有） | 不涉及报价修正，或投标文件报价出现前后不一致时，投标人对修正后的报价予以确认；（如有） |
| 10 | 报价合理性 | 报价合理，或投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，或出现异常低价响应情形有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，能够应评标委员会要求在规定时间内证明其报价合理性的: 评审过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价响应审查程序: 1.投标报价低于招标项目预算50%的，即投标报价<招标项目预算*50%; 2.投标报价低于招标项目最高限价45%的，即投标报价<招标项目最高限价*45%; 3.评标委员会认定的投标人报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。 |
| 11 | 分包承担主体资质（如有） | 分包承担主体具备《投标人须知资料表》载明的资质条件且提供了资质证书电子件（如有）； |
| 12 | 拟分包情况说明及分包意向协议（如有） | 按按招标文件要求填写拟分包情况说明的；（如有） 按招标文件规定签订并提供分包意向协议原件的电子件的；（如有） |
| 13 | 国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的 | 国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的（如相应技术、安全、节能和环保等），投标人的投标产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件电子件： 采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。 |
| 14 | 公平竞争 | 投标人遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，不存在损害招标人或者其他投标人的合法权益情形的； |
| 15 | 串通投标 | 不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为投标人串通投标的情形：（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制（包含使用同一MAC地址的计算机制作电子投标文件的情形）；（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜（包含使用同一MAC地址的计算机提交或者解密电子投标文件的情形）；（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律 性差异；（五）不同投标人的投标文件相互混装；（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出； |
| 16 | 附加条件 | 投标文件未含有招标人不能接受的附加条件的； |
| 17 | 其他无效情形 | 投标人、投标文件不存在不符合法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。 |

- 投标文件有关事项的澄清或者说明

  - 评标过程中，评标委员会将通过政府采购一体化平台“苏采云”系统以书面形式要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖电子公章。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清文件将作为投标文件内容的一部分。

  - 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，有权要求该投标人在规定的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；若投标人不能证明其报价合理性，评标委员会将其作为无效投标处理。

  - 投标报价须包含招标文件全部内容，如分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对投标总价进行调整。评标委员会有权要求投标人在规定的时间内对此进行书面确认，投标人不确认的，视为将一个采购包中的内容拆开投标，其投标无效。

  - 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

    - 招标文件对于报价修正是否另有规定：

□有，具体规定为：______________

☑无，按下述2.4.2-2.4.7项规定修正。

    - 单独递交的开标一览表（报价表）与投标文件中开标一览表（报价表）内容不一致的，以单独递交的开标一览表（报价表）为准；

    - 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

    - 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

    - 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

    - 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

    - 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人书面确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

- 2.5落实政府采购政策的价格调整：只有符合第二章《投标人须知》5.2条规定情形的，可以享受中小企业扶持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评标时价格不予扣除。

- 2.5.1对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

- 2.5.2对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，且接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的联合体或者大中型企业的报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

- 2.5.3组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

- 2.5.4价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

- 2.5.5中小企业参加政府采购活动，应当按照招标文件给定的格式出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

- 2.5.6监狱企业提供了由省级以上监狱管理局（常州市含教育矫治局）、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微企业。

- 2.5.7残疾人福利性单位按招标文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》（见附件）的，视同小微企业。

2.5.8若投标人同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。

- 投标文件的比较和评价

  - 评标委员会将按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价；未通过符合性审查的投标文件不得进入比较与评价。

  - 评标方法和评标标准

    - 本项目采用的评标方法为：

☑综合评分法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法，见《评标标准》，招标文件中没有规定的评标标准不得作为评审的依据。

□最低评标价法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

    - 采用最低评标价法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由招标人或者招标人委托评标委员会按照下述方法确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

□随机抽取

□其他方式，具体要求：_____

    - 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定（如涉及）_____。

    - 关于无线局域网认证产品政府采购清单中的产品，优先采购的具体规定（如涉及）_____。

- 确定中标候选人名单

  - 采用综合评分法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标委员会按照下述规定确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

□随机抽取

□其他方式，具体要求：_____

  - 采用综合评分法时，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。

  - 采用最低评标价法时，评标结果按本章2.4、2.5调整后的投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

  - 评标委员会要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、投标或投标文件被认定为无效的情形进行重点复核。

  - 评标委员会将根据各投标人的评标排序，依次推荐本项目（各采购包）的中标候选人，起草并签署评标报告。本项目（各采购包）评标委员会共（各）推荐不少于3名中标候选人。

- 报告违法行为

  - 评标委员会在评标过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，有向招标人、采购代理机构或者有关部门报告的职责。

- 评标标准

| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 | 20 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×20。 | 此处投标报价指经过报价修正后的报价。 |
| 2 | 技术部分 | （50分） |  |  |
| 2.1 | 总体概述 | 6 | 评标委员会根据投标人对项目理解与认识(包括但不仅限于项目需求、项目特点及危害现状进行综合评价打分：（1）思路清晰、定位准确、理解透彻、全面的得6分； （2）思路较清晰、定位较准确、理解较透彻、较全面的得3分； （3）思路简单，理解较不准确的得1分； （4）未提供的不得分。 |  |
| 2.2 | 实施方案 | 6 | 评标委员会根据投标人提供的技术路线和工作流程的合理性及针对性等方面进行评分: （1）技术路线思路清晰，工作流程科学合理，针对性强的得6分； （2）技术路线思路较清晰，工作流程比较合理、较全面的得3分； （3）思路基本清楚，工作流程简单的得1分； （4）未提供的不得分。 |  |
|  |  | 6 | 评标委员会根据投标人提供的蚁害普查方案进行综合评分： （1）普查方案全面合理，科学可行，针对性强的得6分； （2）普查方案比较全面合理，比较科学，有针对性可行的得3分； （3）普查方案思路基本合理，针对性一般的得1分； （4）未提供的不得分。 |  |
|  |  | 6 | 评标委员会根据投标人提供的防治方案(包括但不仅限于对蚁害防治具体防治方法和防治措施)进行综合评价打分： （1）防治方法和防治措施内容详细且与项目匹配度好，得6分； （2）防治方法和防治措施内容基本完整且匹配度较好，得3分； （3）防治方法和防治措施内容有缺陷或匹配度一般，得1分； （4）未提供不得分。 |  |
| 2.3 | 应急服务方案 | 7 | 评标委员会根据投标人提供的应急服务方案(包括但不仅限于应急组织、应急工作流程、应急储备、应急措施等)进行综合评价打分： （1）应急服务方案完整细致，响应及时，反应速度快，应急人员分工明确的，得7分； （2）应急服务方案较完善，响应较及时，反应速度较快的，得4分； （3）应急服务方案简单，响应时间和速度一般的，得2分； （4）未提供不得分。 |  |
| 2.4 | 环境保 护保障措施 | 7 | 评标委员会根据投标人提供的环境保护保障措施进行综合评价打分： - （1）环境保护保障措施全面可行，满足项目需求，得7分； - （2）环境保护保障措施基本满足项目需求，得4分； - （3）环境保护保障措施安排存在缺陷，得2分； （4）未提供不得分。 |  |
| 2.5 | 进度安排及保障措施 | 6 | 评标委员会根据投标人提供的进度安排及保障措施进行综合评价打分： （1）工作进度安排合理，内容清晰明确、措施合理，能满足各阶段的工作要求，得6分； （2）工作进度安排较为合理，内容较明确，措施较合理，对各阶段的工作要求有一定保障的，得3分； （3）工作进度安排的合理性，内容简单的，得1分； （4）未提供不得分。 |  |
| 2.6 | 后续服务保障方案 | 6 | 评标委员会根据投标人提供的项目后续服务保障方案(包括但不仅限于售后服务组织、服务流程、响应时间、售后保障措施等)进行综合评价： （1）项目后续服务保障方案内容完整详实、保障内容全面，实用性、针对性强的，得6分； （2）项目后续服务保障方案有相关内容、有保障内容，有一些实用性、针对性的，得3分； （3）项目后续服务保障方案不够完整详细，实用性、针对性有待改善，得1分； （4）未提供不得分。 |  |
| 3 | 商务部分 | （30分） |  |  |
| 3.1 | 类似业绩 | 12 | 投标人自2020年1月1日（以合同签订时间为准）以来承接过类似水利类白蚁防治项目业绩，每提供一份有效完整的合同得4分，最高得12分。 | 须提供项目合同、中标通知书(或直接发包书或成交确认书）扫描件，否则不得分。 |
| 3.2 | 项目负责人业绩 | 3 | 项目负责人自2020年1月1日以来有负责水利堤防白蚁防治工作的，得3分；本项最高得3分。 | 提供项目合同，如合同中未能体现项目负责人相关内容，需另外提供合同甲方出具加盖公章的证明材料扫描件,否则不得分。 |
| 3.3 | 专利证书 | 3 | 投标人取得过白蚁防治相关专利证书的每一个得1分，本项最高得3分。 | 须提供证书扫描件，否则不得分。 |
| 3.5 | 项目团队 | 12 | - 项目负责人具有水利或白蚁等有害生物防治相关专业高级及以上职称证书的得3分，本项最高得3分； - 除项目负责人外拟投入本项目的技术人员具有白蚁防治或有害生物防治中级工程师及以上职称证书的得3分；具有水利专业中级及以上职称证书的得3分；具有白蚁防治员证书的得3分，本项最高得9分。 | 须提供相关证书扫描件及2025年6月-8月任意一个月在投标人单位缴纳的社保证明（社保部门出具的社保证明原件扫描件或盖有电子章的网上打印件），否则不得分。 |

- 注意事项：评分标准中要求提供的证明文件及资料通过“苏采云系统”按对应评分项目（或数字编号）分别制作上传，必须保证内容具体、加盖公章、印章完整、清晰可辨。未按以上要求制作上传的，经评标委员会成员半数以上认定后作不得分处理。

- 第五章   采购需求

一、项目编号：JSZC-320412-JSCW-G2025-0075

二、项目名称：武进区水利工程白蚁等害堤动物普查及防治项目

三、采购方式：公开招标

四、采购预算：71.3万元

五、服务期限: 2025年9月开工(具体开工日期以招标人书面通知为准)，至2026年8月完工，具体进度由中标人配合招标人要求开展。

六、采购内容及采购要求：

1、为加强水利工程白蚁防治技术，规范水利工程白蚁防治工作，保障水利工程安全，根据水利工程白蚁防治工作指导意见等有关文件，对武进区水利工程进行白蚁等害堤动物检查及防治。

①对武进区总长约499公里堤防进行白蚁等等害堤动物检查及防治（检查频次为2025年9-11月检查治理一次，约314公里堤防，2026年3-8月检查治理一次，约499公里堤防）,完成6段白蚁防治重点区域段（约6.6公里，约4.9万平方米）。

②对枢纽中心30个枢纽、城湾水库等水利工程通过设置引诱桩等方式进行白蚁等害堤动物检查及防治。

③对检查发现的白蚁等害堤动物通过白蚁蚁巢开挖、药物投放诱杀等措施进行综合治理。

④协助填报系统网站，完成关于堤防及白蚁等基础信息填报工作，开展白蚁等害堤动物普查及防治培训。

2、进度安排：检查频次为2025年9-11月检查治理一次，约314公里堤防，2026年3-8月检查治理一次，约499公里堤防。具体进度由中标人配合招标人要求开展。

3、投标人应对项目现场进行踏勘，费用由投标人自行承担。投标人在报价时应充分考虑现场实际情况，招标人不负担因投标人对项目现场情况考虑不周而产生的其他任何费用。

4、付款方式：

4.1预付款：签订合同后支付合同总价款的30%；

4.2进度款：完成1次检查完成并提交检查成果报告后，招标人向中标人付至合同总金额的60%；中标人完成2次检查并提交项目最终成果文件且通过招标人及上级主管部门验收合格后，支付剩余款项。

4.3资金支付的条件：满足相应阶段的要求且每次付款前中标人均应提供符合招标人要求的同等金额的合法有效发票。否则，招标人有权顺延付款时间，且不承担任何违约或赔偿责任。

- 主要服务内容：

| 序号 | 项目名称 | 规格 | 数量 | 项目实施内容 | 单价最高限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 第一次捡查及防治 | 公里 | 314 | 2025年9-11月检查及防治 | 820 |
| 2 | 第二次检查及防治 | 公里 | 499 | 2026年3-8月检查及防治 | 820 |
| 3 | 枢纽中心闸站 | 个 | 30 | 引诱桩检查及治理 | 1500 |
| 4 | 城湾塘坝 | 个 | 1 | 引诱桩检查及治理 | 3000 |
| 5 | 报告编制、验收及培训等 | 项 | 1 |  | 5000 |

6、堤防等信息统计清单：

| 序号 | 河湖名称 | 堤防长度（公里） | 2025年9-12月检查及防治堤防 | 2026年3-8月检查及防治堤防 | 白蚁防治重点区域段 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 滆湖 | 40.853 | 25 | 25 |  |
| 2 | 太湖 | 6.169 | 6.169 | 6.169 |  |
| 3 | 新孟河南延段 | 22.729 | 22.729 | 22.729 |  |
| 4 | 北干河 | 19.606 | 19.606 | 19.606 | 北干河入湖口处上下游约2.2公里，面积约22600平方米 |
| 5 | 孟津河 | 30.163 | 30.163 | 30.163 | 孟津河武宜村桥处上下游约0.15公里，面积约3000平方米 |
| 6 | 夏溪河 | 6.762 | 6.762 | 6.762 |  |
| 7 | 武宜运河 | 45.8 | 45.8 | 45.8 |  |
| 8 | 太滆运河 | 41.982 |  | 41.982 | 太滆运河浒民桥处上下游约1公里，面积约9800平方米 |
| 9 | 武南河 | 41.372 |  | 41.372 |  |
| 10 | 京杭运河 | 15.609 | 15.609 | 15.609 |  |
| 11 | 永安河 | 34.082 |  | 34.082 |  |
| 12 | 雅浦港 | 6.124 | 6.124 | 6.124 |  |
| 13 | 武进港 | 45.277 |  | 45.277 | 武进港姚巷桥处上下游约2.1公里，面积约7600平方米 |
| 14 | 漕桥河 | 6.337 | 6.337 | 6.337 |  |
| 15 | 采菱港 | 13.751 |  | 13.751 |  |
| 16 | 中干河 | 4.18 | 4.18 | 4.18 | 中干河入湖口处上下游约0.6公里，面积约4400平方米 |
| 17 | 锡溧漕河 | 21.694 | 21.694 | 21.694 |  |
| 18 | 湟里河 | 3.254 | 3.254 | 3.254 | 湟里河安欢渎桥处上下游约0.5公里，面积约2100平方米 |
| 19 | 南运河 | 8.501 |  | 8.501 |  |
| 20 | 其他河道 | 100.74 | 100.74 | 100.74 |  |
| 合计 |  | 514.985 | 314.167 | 499.132 | 49500平方米 |

7、项目服务要求

7.1总体要求

按照先检查后治理原则实施，对武进区总长约499公里堤防、30个枢纽中心闸站及城湾塘坝开展全面检查，根据调查情况编制《调查报告》；检查完成后，中标人需将拟采取的防治措施、治理标准、预期效果、时间安排、费用估算等相关内容编报《防治计划》。《调查报告》及《防治计划》报招标人审核通过后，按照防治计划及工作任务开展防治工作。检查频次为2025年9-11月检查治理一次，约314公里堤防，2026年3-8月检查治理一次，约499公里堤防，并提交《水利工程白蚁检查与防治报告》。

中标人需做好与堤防管理单位、属地政府的对接交流工作，全面掌握堤防运行数据、防治历史、重点隐患区域，积极听取多方意见建议，按照管理单位要求提供相关检查与防治技术材料，确保检查全面、防治彻底。防治工作按照堤防等级及重要性、害堤程度等原则实施。

检查防治过程中，中标人要配合协助招标人做好各级主管部门的检查、验收工作，按照招标人要求提供完整资料、治理现场展示、技术介绍工作。

检查防治过程中，中标人要按照招标人、上级主管部门、相关技术专家提出的意见及时进行完善、整改、补充相关工作。

项目完成后，招标人将按照相关要求、流程规范开展项目验收工作，对验收中发现的问题需及时整改完善，验收结束后需上报《水利工程白蚁检查与防治报告》。报告内容需包含但不限于白蚁种类、活动规律、危害等级、蚁害分布区域、发展趋势、防治重点、防治方法、防治效果、防治建议等。

7.2治理要求

本项目按水利部文件《水利工程白蚁防治工作指导意见》《水利工程白蚁防治技术指南（试行）》《水利工程白蚁防治技术规范》（T∕CHES-44-2020）以及《江苏省堤坝白蚁防治办法》《江苏省堤坝白蚁防治技术规程》（DB32/T 1361-2009）等管理政策和技术文件进行检查、考核及验收。

（1）专业技术人员

投标人必须为本项目配备足够的白蚁防治从业人员，白蚁防治从业人员必须具有丰富的防治经验；必须有足够的水利工程人员，以修复堤防岸坡。

（2）其他要求

治理结束后，中标人须对堤防管理人员进行培训，培训计划内容合理、详细，培训范围广，可实施有针对性。

8.3检查防治方法

检查方式：引诱坑引诱法及直接查找法

（1）引诱桩布设：在水利工程管理范围内每10米设置1个引诱桩，引诱桩布设后7-15天检查是否有白蚁采食迹象。

（2）直接查找法：检查时检查人员在堤身及堤脚线50米范围内一字排开，根据地面白蚁喜食的枯枝、杂草杂树、草皮、绿化带与白蚁喜食的纤维物质，对活动迹象泥被、泥线、分飞孔、活巢指示物、白蚁巢穴等害堤动物逐一仔细检查，确保查全、查细、查实、不留死角，同时相机跟踪拍照，发现白蚁等害堤动物活动点与迹象认真记录并做好标记。每次检查均按照各段堤防划分的单元数填好表格并形成检查报告，若发现白蚁等害堤动物现象将作为防治依据。

防治方法：对本年度查找到的白蚁采食饵剂后地面指示物如：碳棒菌、红垂蘑菇和鸡枞菌等进行地点一一做好打桩标注位置地点拍照与现场记录。根据指示物确定蚁巢性质，完成开挖带药回填夯实，汛后进行剖巢，挖取蚁巢时，去除残存白蚁，蚁巢蚁道取出后，及时带5%联苯菊酯药水喷洒进行回填夯实，对易发生坍塌滑坡等不稳定土壤部位，发现的蚁巢进行有效处理。

白蚁防治重点区域段要求：在防治工作过程中，对影响检查的堤防及部分重点防治区域沿线杂草、枯树等进行清理（包括人工及必要的机械清理），对开挖治理后的区域进行平整，并撒播草籽进行复绿，确保堤防沿线生态环境及时恢复。以上需经甲方确认，接受现场监督与验收，确保各项工作达到预期效果并符合水保要求。（完成后树立公示牌）

7.4质量要求及相关规定

（1）中标人在施工过程中应自觉接受招标人以及有关部门的监督管理，必须按时、按标准、按要求完各项防治工作任务。

（2）中标人派出本项目的服务管理人员应具备相关的专业知识及技术水平，并有足够能力完成本项目工作。

（3）中标人须按照防治白蚁规范、标准进行施工，确保工程质量，确保白蚁诱杀药剂不差于国产中高端品牌。防治质量应达到水利行业的质量检查评定标准，保持堤坝达到省水利厅规定的无蚁害堤防标准。如中标人的施工操作与有关规范要求不相符，招标人有权要求返工，中标人须服从并承担相关责任和费用。

（4）每年白蚁外出活动期为：4月-11月为高峰期，是发现、灭杀白蚁的黄金时间，必须抓紧时间，全面加强对堤坝（堤身）、蚁源区、枢纽闸站等的白蚁调查、防治、灭杀力度。

（5）开展全面蚁情调查，发现白蚁、红火蚁及时杀灭，实施情况必须及时总结汇报：明确专职人员负责防治、检查、监督等管理工作，及施工中有关签证，做好工作记录，拍摄有参考价值的图片，作为白蚁防治验收的依据。

（6）由于白蚁危害大，当发现一定规模的蚁巢，灭杀后须尽快根据实地情况，采取挖巢或灌浆处理，确保堤防安全，回填土压实度符合GB50286的要求。

（7）中标人应按实际上岗人数自行到有关部门申办有关用工手续，为员工劳动购买保险手续和办理居住证等手续。安排好下属人员的住宿和教育管理工作。

（8）中标人应严格遵守国家法律、法规，协助做好社会治安综合管理工作。员工有违法乱纪的行为，中标人应承担一切经济责任和法律责任。

（9）在合同期内，中标人因各种原因，造成第三方的损失或经济损失，由中标人独自承担其法律和经济责任，与招标人无关。

（10）中标人应建立并实施符合工程各项要求的质量管理体系，如因质量问题或中标人自身管理原因使得服务工作受到影响或造成责任事故的，概由中标人承担。

（11）在服务期内，要求中标人设立专职管理联系人及电话。在施工过程中，中标人须做好现场施工记录、照片、总结、药物材料清单及采购票据等相关资料，作为验收依据。

（12）招标人代表有权在工作时间内进入中标人的工作地点，对其调查成果、防治措施、防治效果等开展检查，考察中标人是否按照合同规定开展工作，如发现没用药、有瞒报等情况,一次扣2000元/次,3次以上通报。

（13）每次检查防治提交工作计划及检查防治成果，附现场作业图片及定位作为检查防治报告的附件。

（14）若在2年内发现大中型白蚁巢穴对堤防安全造成影响，将保留追溯并通报责任的权利。

7.5安全要求

（1）中标单位应严格遵守国家安全生产法律法规，建立健全安全生产责任制度和教育培训制度，制定安全生产规章制度和操作规程。

（2）中标单位应为其施工人员提供符合安全标准的劳动保护用品和安全防护设施，确保施工人员的人身安全。

（3）中标单位应为施工人员购买人身意外伤害保险，承担施工期间发生的所有工伤事故及其他保险费用。

（4）中标单位在施工期间发生的人身安全事故，由中标单位自行承担责任，招标人不承担任何责任。

（5）中标单位应在施工现场设置明显的安全警示标志，采取必要的安全防护措施，防止施工人员及第三方人员受到伤害。

（6）中标单位应加强对施工人员的安全教育和管理，确保施工人员严格遵守安全操作规程。

（7）中标单位应制定详细的施工安全方案，报招标人备案，并接受招标人或其委托的监理单位的监督。

（8）若中标单位未履行上述安全责任，导致施工人员人身安全事故的，中标单位应承担由此产生的一切法律责任和经济赔偿。

（9）招标人有权要求中标单位暂停施工，进行整改，直至消除安全隐患。

7.6验收标准和方式

（1）审验及验收

本技术服务采用专家审查方式进行技术验收，由招标人组织专家对项目进行验收评审，专家依据招标文件、投标文件、合同、相关的国家标准、行业标准、规范以及相关规程等出具技术服务验收意见。在验收过程中，中标人应根据招标人或主管部门的要求进行修改和补充。

（2）本项目实施完成后，招标人组织项目合同（履约）验收。

（3）本合同服务项目的保证期为1年，自验收合格之日起算。在保证期内发现服务缺陷的，中标人应当负责返工或者采取补救措施。

（4）验收合格后签署验收书。验收不合格的，由中标人按要求弥补缺陷后再次组织验收，直至验收合格。

（5）随机抽查机制：在项目各阶段中，招标人将随机抽取1%的项目成果进行详细抽查。如抽查中发现不合格或存在缺陷的，中标人需按要求补足，确保所有成果均符合验收标准。在保证期内，招标人有权对项目成果进行随机抽查，抽查比例为1%，如抽查中发现服务缺陷，中标人需负责返工或采取补救措施，并承担由此产生的一切费用。

七、报价要求：

1、投标人应对所投项目的全部内容进行报价。服务费用包括服务期限内完成该项目工作所需的所有费用：包括人工费（包括人员工资、社会保险费用、人身意外伤害险（必须包括户外野外作业险种）、福利费、加班费、休假日补贴、高温补贴费及其他国家规定费用等）、清杂除障和平整复绿的机械费、设备工具费、差旅费、交通费、中标服务费、项目利润、税费及政策性文件规定和合同所包含的所有风险、责任等各项应有费用。投标报价中人员费用不得低于本市最新公布的最低标准,报价必须含税，除非因特殊原因并经买卖双方协商同意，中标人不得再要求追加任何费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，中标人所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

2、投标人在报价时应充分考虑各种风险因素，包括但不限于遇重大活动、检查、突发情况、省市有关项目政策调整、最低工资调整、物价调整、税费调整等。相关风险因素费用全部包含在报价中，招标人不再为本项目支付其他任何费用。

第六章   拟签订的合同文本

甲方：（招标人）

乙方：（中标人）

甲、乙双方根据（项目编号：        ）                             （项目名称）公开招标的结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1标 的 清 单

| 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计人民币金额（大写）： （￥： ） |  |  |  |  |  |

注：可另附清单。

1.2合同履行期限：2025年9月开工(具体开工日期以甲方书面通知为准)，至2026年8月完工，具体进度由中标单位配合甲方要求开展。

1.3服务地点：甲方指定地点。

1.4质量技术标准

本项目质量应达到水利部文件《水利工程白蚁防治工作指导意见》《水利工程白蚁防治技术指南（试行）》《水利工程白蚁防治技术规范》（T∕CHES-44-2020）以及《江苏省堤坝白蚁防治办法》《江苏省堤坝白蚁防治技术规程》（DB32/T 1361-2009）等要求，同时符合国家现行有关标准的规定。

乙方提供的产品性能及质量有国家标准的应符合国家标准。无国家标准的应符合行业标准或企业标准，并满足招标文件要求，实现投标文件承诺条款。

1.5运输方式及费用

由乙方视情况自定运输方式，费用自负。

二、合同金额

2.1 合同价格按此次成交价格执行，合同含税总金额为人民币大写        元整（¥          元），合同总金额包括服务期限内完成该项目工作所需的所有费用：包括人工费（包括人员工资、社会保险费用、人身意外伤害险、福利费、加班费、休假日补贴、高温补贴费及其他国家规定费用等）、设备工具费、差旅费、交通费、中标服务费、项目利润、税费及政策性文件规定和合同所包含的所有风险、责任等各项应有费用。人员费用不得低于本市最新公布的最低标准,报价必须含税，除非因特殊原因并经买卖双方协商同意，乙方不得再要求追加任何费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，乙方所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供服务（包含与服务相关的货物）的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给予履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权及产权担保

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同服务（包含与服务相关的货物）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

4.2乙方保证所交付的服务（包含与服务相关的货物）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

五、质量及安全要求

5.1乙方在施工过程中应自觉接受甲方以及有关部门的监督管理，必须按时、按标准、按要求完各项防治工作任务。

5.2乙方派出本项目的服务管理人员应具备相关的专业知识及技术水平，并有足够能力完成本项目工作。

5.3乙方须按照防治白蚁规范、标准进行施工，确保工程质量，确保白蚁诱杀药剂不差于国产中高端品牌。防治质量应达到水利行业的质量检查评定标准，保持堤坝达到省水利厅规定的无蚁害堤防标准。如乙方的施工操作与有关规范要求不相符，甲方有权要求返工，乙方须服从并承担相关责任和费用。

5.4每年白蚁外出活动期为：4月-11月为高峰期，是发现、灭杀白蚁的黄金时间，必须抓紧时间，全面加强对堤坝（堤身）、蚁源区、枢纽闸站等的白蚁调查、防治、灭杀力度。

5.5开展全面蚁情调查，发现白蚁、红火蚁及时杀灭，实施情况必须及时总结汇报：明确专职人员负责防治、检查、监督等管理工作，及施工中有关签证，做好工作记录，拍摄有参考价值的图片，作为白蚁防治验收的依据。

5.6由于白蚁危害大，当发现一定规模的蚁巢，灭杀后须尽快根据实地情况，采取挖巢或灌浆处理，确保堤防安全，回填土压实度符合GB50286的要求。

5.7乙方应按实际上岗人数自行到有关部门申办有关用工手续，为员工劳动购买保险手续和办理居住证等手续。安排好下属人员的住宿和教育管理工作。

5.8乙方应严格遵守国家法律、法规，协助做好社会治安综合管理工作。员工有违法乱纪的行为，乙方应承担一切经济责任和法律责任。

5.9在合同期内，乙方因各种原因，造成第三方的损失或经济损失，由乙方独自承担其法律和经济责任，与甲方无关。

5.10乙方应建立并实施符合工程各项要求的质量管理体系，如因质量问题或中标人自身管理原因使得服务工作受到影响或造成责任事故的，概由乙方承担。

5.11在服务期内，要求乙方设立专职管理联系人及电话。在施工过程中，乙方须做好现场施工记录、照片、总结、药物材料清单及采购票据等相关资料，以便验收提供给甲方。

5.12甲方代表有权在工作时间内进入乙方的工作地点，对其调查成果、防治措施、防治效果等开展检查，考察乙方是否按照合同规定开展工作，如发现没用药、有瞒报等情况,一次扣2000元/次,3次以上通报。

5.13每次检查防治提交工作计划及检查防治成果，附现场作业图片及定位作为检查防治报告的附件。

5.14若在2年内发现大中型白蚁巢穴对堤防安全造成影响，将对乙方保留追溯并通报责任的权利。

5.15乙方应严格遵守国家安全生产法律法规，建立健全安全生产责任制度和教育培训制度，制定安全生产规章制度和操作规程。

5.16乙方应为其施工人员提供符合安全标准的劳动保护用品和安全防护设施，确保施工人员的人身安全。

5.17乙方应为施工人员购买人身意外伤害保险，承担施工期间发生的所有工伤事故及其他保险费用。

5.18乙方在施工期间发生的人身安全事故，由乙方自行承担责任，甲方不承担任何责任。

5.19乙方应在施工现场设置明显的安全警示标志，采取必要的安全防护措施，防止施工人员及第三方人员受到伤害。

5.20乙方应加强对施工人员的安全教育和管理，确保施工人员严格遵守安全操作规程。

5.21乙方应制定详细的施工安全方案，报甲方备案，并接受甲方或其委托的监理单位的监督。

5.22若乙方未履行上述安全责任，导致施工人员人身安全事故的，乙方应承担由此产生的一切法律责任和经济赔偿。

5.23甲方有权要求乙方暂停施工，进行整改，直至消除安全隐患。

六、履约保证金

6.1本项目不收取履约保证金

七、合同分包

7.1乙方不得将合同标的分包给他人履行。

八、合同款项支付

8.1预付款：签订合同后支付合同总价款的30%；

8.2进度款：乙方完成1次检查完成并提交检查成果报告后，甲方向乙方付至合同总金额的60%；乙方完成2次检查并提交项目最终成果文件并通过甲方验收合格后，支付剩余款项。

8.3资金支付的条件：满足相应阶段的要求且每次付款前乙方均应提供符合甲方要求的同等金额的合法有效发票。否则，甲方有权顺延付款时间，且不承担任何违约或赔偿责任。

- 8.4根据现行税法对甲方征收的与本合同有关的一切税费均由甲方承担；根据现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方承担。

- 8.5乙方要求付款应提供以下资料：

- （1）确认金额的合法有效发票。

- （2）甲方支付对应款项所需其他相关材料，包括中标通知书、合同、报告等材料。

- 8.6乙方收款银行账户信息：

- 乙方收款账户名称：

- 开户银行名称：

- 收款账号：

九、税费

9.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、项目验收

10.1 甲方依法组织履约验收工作。

10.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行审查，综合审查情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

10.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

10.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他投标人或第三方专业机构及专家参与验收，依据招标文件、投标文件、合同、相关的国家标准、行业标准、规范以及相关规程等出具技术服务验收意见，相关意见将作为验收书的参考资料。

10.5 甲方成立验收小组，按照采购文件及合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时，甲方按照采购采购文件及合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。在验收过程中，乙方应根据招标人或主管部门的要求进行修改和补充。验收结束后，验收小组出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

10.6 验收合格的项目，甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，甲方将及时报告本级财政部门。验收不合格的，由乙方按要求弥补缺陷后再次组织验收，直至验收合格。

10.7本合同服务项目的保证期为1年，自验收合格之日起算。在保证期内发现服务缺陷的，乙方应当负责返工或者采取补救措施。

10.8随机抽查机制：在项目各阶段中，甲方将随机抽取1%的项目成果进行详细抽查。如抽查中发现不合格或存在缺陷的，乙方需按要求补足，确保所有成果均符合验收标准。在保证期内，甲方有权对项目成果进行随机抽查，抽查比例为1%，如抽查中发现服务缺陷，乙方需负责返工或采取补救措施，并承担由此产生的一切费用。

十一、违约责任

11.1甲方违约责任：

（1）在合同生效后，甲方无正当理由要求终止服务的，应向乙方偿付合同总金额的5%作为违约金，违约金不足以补偿损失的，乙方有权要求甲方补足。

（2）甲方无正当理由拒绝接受乙方提供服务，应当承担乙方由此造成的损失。

11.2乙方违约责任

（1）乙方未按合同规定的质量要求提供服务，不能完成合同时，甲方有权终止合同，乙方应向甲方支付合同总金额5%违约金，甲方有权重新组织招标，甲方无需支付乙方任何补偿和赔偿，由此造成甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿，可从余款中扣除并可提出索赔要求，违约金不足以补偿损失的甲方有权要求乙方补足。

（2）乙方须完成合同全部内容，不得自行分包，否则，甲方有权按乙方不能完成合同处理。

（3）乙方应执行国家有关规定，负责乙方员工的生病、事故、伤残、死亡和劳务纠纷，甲方不承担任何相关责任。

（4）乙方负有对自已员工的安全责任，甲方不承担任何相关责任。限付款的，除向乙方支付货款外，须按中国人民银行有关规定向乙方支付滞纳金。

十二、不可抗力事件处理

12.1因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

12.2合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供不可抗力事件的相关证明。

十三、解决争议的方法

13.1双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成，由甲方住所地人民法院管辖。

十四、合同生效及其他

14.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

14.2本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》有关条文执行。

14.3 本合同正本一式肆份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执贰份。

甲方：                        乙方：

地址：                        地址：

法定代表人或授权代表：        法定代表人或授权代表：

联系电话：                    联系电话：

签订日期：2025年  月   日    签订日期：2025年   月   日

备注：以上合同格式仅供参考，以最终双方签订的合同为准。

- 第七章   投标文件格式

投标人编制文件须知

1、投标人按照招标文件的要求编制投标文件，编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。

2、对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

3、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

4、实行电子化不见面交易方式的，加盖公章、签名等均通过投标文件编制工具加盖电子公章、签字、签章或印鉴。

- 投标文件封面（非实质性格式）

投 标 文 件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：

日      期 ：

一、资格证明文件

- 1 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定

1-1 投标人资格声明函（实质性格式）

投标人资格声明函

致：江苏春为全过程工程咨询有限公司

（招标人名称）

按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和招标文件的规定，我单位郑重声明如下：

一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为         ，全称为        ，统一社会信用代码为            ，法定代表人（单位负责人）为         ，具有独立承担民事责任的能力（如属于分公司经总公司授权参与项目，由总公司承担民事责任的，需提供总公司项目授权书）。

二、我单位具有良好的商业信誉（指投标人经营状况良好，无本资格声明第十条情形）和健全的财务会计制度。

三、我单位依法进行纳税和社会保险申报并实际履行了义务。

四、我单位具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力，并具有履行合同的良好记录。为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力:

主要设备有：

主要专业技术能力有

五、我单位在参加采购项目政府采购活动前三年内，在经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中较大数额罚款是指：达到处罚地行政处罚听证范围中“较大数额罚款”标准的；法律、法规、规章、国务院有关行政主管部门对“较大数额罚款”标准另有规定的，从其规定。（投标单位如在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。）

六、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

七、与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他单位信息如下（如无此情形的，填写“无”）：

1、与我单位的法定代表人（单位负责人）为同一人的其他单位如下：

2、我单位直接控股的其他单位如下：

3、与我单位存在管理关系的其他单位如下：

八、我单位不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人。

九、我单位无以下不良信用记录情形：

1、在“信用中国”网站被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单；

2、在“中国政府采购网”网站被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

3、不符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

投标人名称：（加盖CA电子公章）

法定代表人（或单位负责人）签字或盖章：

日期：   年  月  日

说明：投标单位承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

2 营业执照

3 中小企业声明函

中小企业声明函(工程、服务)

本公司（联合体）郑重申明,根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）的规定，本公司（联合体）参加          （采购单位名称）的      （项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、       （标的名称），属于            （招标文件中明确的所属行业），承接企业为       （企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于       （中型企业、小型企业、微型企业）。

2、       （标的名称），属于            （招标文件中明确的所属行业），承接企业为       （企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于       （中型企业、小型企业、微型企业）。

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大型企业的情形，也不存在与大型企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称：（加盖CA电子公章）

日期：   年   月   日

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位（请进行勾选）：

□不属于符合条件的残疾人福利性单位。

□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称：（加盖CA电子公章）

日  期：

- 4拟分包情况说明及分包意向协议（实质性格式）

拟分包情况说明

致：（采购人或采购代理机构）

我单位参加贵单位组织采购的项目编号为_______的_________项目（填写采购项目名称）中___包（填写包号）的投标。拟签订分包合同的单位情况如下表所示，我单位承诺一旦在该项目中获得采购合同将按下表所列情况进行分包，同时承诺分包承担主体不再次分包。

| 序号 | 分包承担 主体名称 | 分包承担 主体类型 （勾选） | 资质等级 | 拟分包 合同内容 | 拟分包 合同金额 （人民币元） | 占投标报价 的比例（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | □小微企业 □其他类型 |  |  |  |  |
| 2 |  | □小微企业 □其他类型 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 合计： |  |  |  |  |  |  |

投标人名称（加盖CA电子公章）：____________

日期：_____年______月______日

说明：

- （1）如本招标文件《投标人须知资料表》载明本项目分包承担主体应具备的相应资质条件，则投标人须在本表中列明分包承担主体的资质等级，并后附资质证书电子件，否则投标无效。

（2）投标人与上述拟分包承担主体签署的《分包意向协议》后附。

附：分包意向协议（实质性格式）

甲方（投标人）：________

乙方（拟分包单位）：________

甲方承诺，一旦在_________（采购项目名称）（项目编号/包号为：_______）招标采购项目中获得采购合同，将按照下述约定将合同项下部分内容分包给乙方：

1.分包内容：_____。

2.分包金额：_____，该金额占该采购包预算总金额的比例为___%。

乙方承诺将在上述情况下与甲方签订分包合同。

本协议自各方加盖公章之日起生效，如甲方未在该项目（采购包）中标，本协议自动终止。

甲方（加盖公章）：_________                 乙方（加盖公章）：_________

日期：_____年______月______日

说明：投标人须与所有拟分包单位分别签订《分包意向协议》，每单位签订一份，并在投标文件中提交全部协议原件的电子件，否则投标无效。

- 5  投标函（实质性格式）

投标函

致：（招标人或采购代理机构）

我方参加你方就___________（项目名称，项目编号/包号）组织的招标活动，并对此项目进行投标。

1. 我方已详细审查全部招标文件，自愿参与投标并承诺如下：

（1）本投标有效期为自提交投标文件的截止之日起60个日历日。

（2）除合同条款及采购需求偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。

（3）我方已提供的全部文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。

（4）如我方中标，我方将在法律规定的期限内与你方签订合同，按照招标文件要求提交履约保证金，并在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

2. 其他补充条款（如有）：___________。

与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址_________________________     传真____________________________

电话_________________________     电子函件________________________

投标人名称：（加盖CA电子公章）

日期：_____年______月______日

6  法定代表人资格证明书（实质性格式）

法定代表人资格证明书

单位名称:

地址:

姓名:     性别:       年龄:      职务:

系（投标单位名称）的法定代表人。为参与（项目名称）的政府采购活动，签署、澄清确认、递交、撤回、修改上述项目的投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

附：法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件。

投标人名称：（加盖CA电子公章）

法定代表人签字、签章或印鉴：

日期：    年    月    日

说明：

1.若投标单位为事业单位或其他组织或分支机构（仅当招标文件注明允许分支机构投标的），则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。

2.投标单位为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。

7 授权委托书（实质性格式）

授权委托书

本人_______（姓名）系________________（供应商名称）的法定代表人（单位负责人），现委托_______（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、

澄清确认、递交、撤回、修改________________（项目名称）响应文件和处理有关事宜，

其法律后果由我方承担。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至响应有效期届满之日止。

代理人无转委托权。

供应商名称（加盖公章）：________________

法定代表人（单位负责人）（签字、签章或印鉴）：________________

委托代理人（签字/签章）：________________

日期：_____年______月______日

法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件：

委托代理人有效期内的身份证 正反面电子件：

说明：

1.若供应商为事业单位或其他组织或分支机构（仅当招标文件注明允许分支机构投标

的），则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。

- 若法定代表人（单位负责人）参与开标的，则可不提供本《授权委托书》，但须提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》（实质性格式）。

- 3.供应商为自然人的情形，仅提供身份证复印件并签名，可不提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》和《授权委托书》。

8  政府采购供应商信用承诺书（实质性格式）

政府采购供应商信用承诺书

为维护公开、公平、公正的政府采购市场秩序，树立诚实守信的供应商形象，本单位在参与政府采购活动中,自愿作出以下承诺：

一、严格遵守国家法律、法规和规章，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。

二、本单位已经阅读并充分理解《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》，自愿按照《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》规定，发生失信行为将记录并公开到“信用常州”、常州市政府采购网。

三、本单位提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料均合法、真实、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责。

四、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任。

五、承诺本单位自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督。

六、承诺本单位自我约束、自我管理，重合同、守信用，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、价格欺诈、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益。

七、承诺本单位在信用中国（江苏）网站中无违法违规、较重或严重失信记录。

八、承诺本单位提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则。

九、根据政府采购相关法律法规的规定需要作出的其他承诺。

十、承诺本单位若违背承诺约定，经查实，愿意接受行业主管部门和信用管理部门相应的规定处罚，承担违约责任，并依法承担相应的法律责任。

十一、承诺本单位同意将以上承诺事项上网公示，违背承诺约定行为将作为失信信息，记录到常州市公共信用信息系统，并予以公开。

投标人名称：（加盖CA电子公章）

日期：_____年______月______日

- 9 报价一览表

- 报价一览表

- 投标单位在提交投标文件时，应按照投标工具（苏采云客户端）的提示流程编制提交报价一览表，报价一览表格式以投标工具中的为准。

- 10分项报价明细表

分项报价表

项目编号/包号：___________ 项目名称：__________报价单位：人民币元

| 序号 | 项目名称 | 规格 | 数量 | 项目实施内容 | 单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 第一次捡查及防治 | 公里 | 314 | 2025年9-11月检查及防治 |  |  |
| 2 | 第二次检查及防治 | 公里 | 499 | 2026年3-8月检查及防治 |  |  |
| 3 | 枢纽中心闸站 | 个 | 30 | 引诱桩检查及治理 |  |  |
| 4 | 城湾塘坝 | 个 | 1 | 引诱桩检查及治理 |  |  |
| 5 | 报告编制、验收及培训等 | 项 | 1 |  |  |  |
| 合计 |  | （小写） |  |  |  |  |
|  |  | （大写） |  |  |  |  |

注：1.请投标人按照上述格式制作分项报价明细表，“分项报价表”投标总价应当与“报价（开标）一览表”的投标总价相等，如不相等，以报价（开标）一览表为准。如有出现漏报、错报或未报项,均由投标人自行承担，招标人不再另行支付其他费用。

投标人名称：（加盖CA电子公章）

日期：_____年______月______日

11 合同条款偏离表（实质性格式）

合同条款偏离表

项目编号/包号：_____________________     项目名称：_____________

| 对本项目合同条款的偏离情况（请进行勾选）： □无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可） □有偏离（如有偏离，则应在本表中对偏离项逐一列明） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件条目号（页码） | 招标文件要求 | 投标文件内容 | 偏离情况 | 证明材料 |
| …… |  |  |  |  |  |

注：

1. 对合同条款中的所有要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作投标单位已对之理解和响应。

2. “偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

投标人名称：（加盖CA电子公章）

日期：_____年______月______日

- 12 采购需求偏离表（实质性格式）

采购需求偏离表

项目编号/包号：_____________________     项目名称：____________

| 对本项目采购条款的偏离情况（请进行勾选）： □无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可） □有偏离（如有负偏离，则须在本表中对负偏离项逐一列明） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件条目号（页码） | 招标文件要求 | 投标文件内容 | 偏离情况 （据实填写） | 证明材料 |

注：

1. 对招标文件中的所有商务、技术要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作投标单位已对之理解和响应。

2.“偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

投标人名称：（加盖CA电子公章）

日期：_____年______月______日

- 13 基本服务承诺书（实质性格式）

- 基本服务承诺书

- 我单位确保按中标结果确定价格并及时提供货物或服务。

二、承诺的基本服务：（质保期、合同履行期限、是否响应付款方式等）

三、需要招标人提供的配合：

四、其他服务承诺：

投标人名称：（加盖CA电子公章）

法定代表人或授权代表（签名或盖章）：

日期：     年    月    日

- 14  项目实施方案等，格式自拟。

15 参加本项目人员一览表

参加本项目人员一览表

项目编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 毕业学校和学历 | 专业 | 职称 | 专业培训及证书 | 责任 或分工 | 项目经历或主要工作 业绩 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：参加本项目人员须是投标人正式职工。

投标人名称：（加盖CA电子公章）

日期：_____年______月______日

16  相关业绩案例一览表

相关业绩案例一览表

项目编号：

| 项目时间 | 项目甲方单位 | 项目名称 | 合同金额 | 单位地址 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称： （加盖CA电子公章）

日期：_____年______月______日

- 17  招标文件要求提供或投标人认为应附的其他材料