编号：JSZC-321002-YZRX-C2025-0017号

扬州市广陵区住房和城乡建设局

关于2025年度建筑工地质量安全第三方服务项目

竞争性磋商文件

扬州仁信工程管理有限公司

2025年09月28日

目 录

第一章 磋商公告	3

第二章 供应商须知	7

第三章 合同文本	18

第四章 采购需求	24

第五章 评审方法与评审标准	31

第六章 响应文件格式	32

# 第一章 磋商公告

项目概况

扬州市广陵区住房和城乡建设局关于2025年度建筑工地质量安全第三方服务项目JSZC-321002-YZRX-C2025-0017采购项目的潜在供应商应在“中国政府采购网”“江苏政府采购网”“扬州市政府采购网”“扬州市广陵区政府采购网”获取采购文件，并于2025-10-15 14:30（北京时间）前递交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-321002-YZRX-C2025-0017

项目名称：扬州市广陵区住房和城乡建设局关于2025年度建筑工地质量安全第三方服务项目

采购方式：竞争性磋商

预算金额：80.000000万元

最高限价（如有）：80.00万元，报价超过最高限价的为无效报价，按照无效响应处理。

采购需求：

对合法纳入监管的项目及指令性提前介入项目建筑工地质量安全第三方服务，委托专业机构加强对扬州市广陵区住房和城乡建设局纳监项目质量安全文明施工的监督管理，辅助采购单位处理工程质量投诉，对规范工程建设各方责任主体的质量安全行为提供建议意见。详细内容及要求见本磋商文件第四章。

合同履行期限：一年。

本项目（是/否）接受联合体：是

二、申请人的资格要求：

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（如为联合体参与磋商的，联合体各方均需提供）。

2.上一年度的财务状况报告（成立不满一年无需提供）（如为联合体参与磋商的，联合体各方均需提供）。

3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）（如为联合体参与磋商的，联合体各方均需提供）。

4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（如为联合体参与磋商的，联合体各方均需提供）。

5.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（如为联合体参与磋商的，联合体各方均需提供）。

6.供应商信用承诺书（如为联合体参与磋商的，联合体各方均需提供）。

7.法人授权书（如为联合体参与磋商的，联合体各方均需提供）。

8.磋商响应函（如为联合体参与磋商的，联合体各方均需提供）。

9.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（响应文件中无需提供证明材料）（如为联合体参与磋商的，联合体各方均需满足）

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的规定，本项目专门面向中小企业采购，供应商参加磋商时须提供《中小企业声明函》（格式详见第六章），《中小企业声明函》不符合要求或未提供的，本项目响应文件无效。如为联合体参与磋商的，联合体各方均需满足。

本项目采购标的按中小企业划分标准所属行业区分为【其他未列明行业】（中小微企业划型标准网址：http://www.ccgp.gov.cn/zcfg/mof/201310/t20131029_3587674.htm）。

（三）本项目的特定资格要求：

本项目采购内容中具有大型起重机械设备安全专项检查内容，要求供应商具有从事《特种设备目录》中起重机械检验检测的《特种设备检验检测机构核准证》（证书原件扫描上传）（如为联合体参与磋商的，联合体一方满足特定资格要求即可）。

（四）拒绝下述供应商参加本次采购活动：

1.供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该项目的其他采购活动。

3.供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（五）本项目接受联合体参与磋商，如为联合体参与磋商的，应提交《联合体协议》，并满足下列要求：

1.联合体中牵头单位及联合体成员单位总数不得超过2名。

2.本项目磋商文件中所有斜体下划线部分联合体各方均需按磋商文件要求提供。

3.联合体各方不得再以各自的名义单独参加本项目磋商，也不得再组成新的联合体或加入其他联合体参加本项目磋商。

三、获取采购文件

时间：自磋商文件公告发布之日起5个工作日

地点：“中国政府采购网”“江苏政府采购网”“扬州市政府采购网”“扬州市广陵区政府采购网”

方式：自行免费下载磋商文件

售价：0.00元

四、响应文件提交

截止时间：2025-10-15 14:30 （北京时间）

地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅

五、开启

时间：2025-10-15 14:30（北京时间）

地点：“苏采云”政府采购交易系统开标大厅

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1.有关本次磋商的事项若存在变动或修改，敬请及时关注扬州仁信工程管理有限公司在“中国政府采购网”“江苏政府采购网”“扬州市政府采购网”“扬州市广陵区政府采购网”发布的更正公告。

2.本次磋商不收取磋商保证金。

3.本项目磋商文件中所有斜体下划线部分为实质性条款，如不满足，则为无效响应。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

单位名称：扬州市广陵区住房和城乡建设局

单位地址：扬州市广陵区文昌东路12号泰达Y-MSD12栋14楼

联 系 人：吴平

联系电话：13952726955

2. 采购代理机构信息（如有）

单位名称：扬州仁信工程管理有限公司

单位地址：扬州市邗江区黄金坝路5号2楼西侧

联系人：张工

联系电话：0514-82101606

3.项目联系方式

项目联系人：张工

电话：0514-82101606

# 第二章 供应商须知

一、总则

1、采购方式

1.1 本次政府采购活动采取竞争性磋商（以下简称磋商）方式，本磋商文件仅适用于磋商公告中所述项目。

2、合格的供应商

2.1满足磋商公告中供应商资格要求的规定。

2.2 满足本磋商文件实质性要求和条件的规定。

3、适用法律

3.1 本次磋商及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、磋商费用

4.1供应商自行承担所有与参加本次磋商有关的费用，无论磋商过程中的做法和结果如何，扬州仁信工程管理有限公司（以下简称代理机构）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次采购由成交供应商按照国家计委印发的《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格【2002】1980 号文）服务类的标准支付给招标代理机构代理服务费。

（1）代理服务费：成交金额*1.5%，不足3000元按3000元计收；

（2）代理服务费以人民币支付；

（3）代理服务费一次性以电汇、转账等非现金形式支付；

（4）招标代理服务费不在投标报价中单列，包含在投标总价中，由成交供应商支付给代理机构。

招标代理服务费开户银行：中国工商银行扬州市汶河支行

开户名称：扬州仁信工程管理有限公司

开户账号：1108020909100123170

4.3专家评审费标准：按《扬州市财政局关于进一步规范扬州市政府采购专家评审费标准的通知》（扬财购〔2020〕40号）执行。

5、磋商文件的约束力

5.1供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本磋商文件的规定和约束。

二、磋商文件

6、磋商文件构成

6.1磋商文件由以下部分组成：

（1）磋商公告

（2）供应商须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评审方法与评审标准

（6）响应文件格式

请仔细检查磋商文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。

6.2供应商认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按磋商文件要求和规定编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对磋商文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。

7、磋商文件的澄清

7.1 任何要求对磋商文件进行澄清的供应商，在磋商截止期5日前按磋商公告中的通讯地址，以书面形式通知代理机构。

8、磋商文件的澄清和修改

8.1 在响应文件提交截止时间前，代理机构可以对磋商文件进行澄清和修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，代理机构将在提交首次响应文件截止时间至少5日前，在“中国政府采购网”“江苏政府采购网”“扬州市政府采购网”“扬州市广陵区政府采购网”上发布书面更正公告形式通知所有获取磋商文件的供应商， 更正公告内容将作为磋商文件的组成部分，并对供应商具有约束力。不足5日的，代理机构将顺延提交首次响应文件截止时间。

8.2代理机构可以视采购项目的具体情况，组织供应商进行现场考察或召开磋商前答疑会，但不单独或分别组织只有一个供应商参加的现场考察和答疑会。

三、响应文件的编制

9、响应文件的语言及度量衡单位

9.1供应商提交的响应文件以及供应商与代理机构就有关磋商的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均采用国家法定计量单位。

10、响应文件构成

10.1供应商编写的响应文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、磋商响应函等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“中国政府采购网”“江苏政府采购网”“扬州市政府采购网”“扬州市广陵区政府采购网”发布的磋商文件不一致，请以“中国政府采购网”“江苏政府采购网”“扬州市政府采购网”“扬州市广陵区政府采购网”发布的磋商文件为准。

11、证明磋商响应标的符合磋商文件规定的文件

11.1供应商按照磋商文件要求提交证明文件，证明其及磋商响应标的符合磋商文件规定。

11.2磋商文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12、分项报价表

12.1供应商按照磋商文件规定格式填报分项报价表。

12.2磋商货币。响应文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。磋商文件中另有规定的按规定执行。

13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1供应商对磋商文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2供应商可在响应文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

14.1供应商根据磋商文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

14.2供应商根据磋商文件要求提供培训计划。

14.3供应商根据磋商文件要求提供磋商响应标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

15、磋商响应函

15.1供应商按照磋商文件中提供的格式完整、正确填写磋商响应函。

16、磋商有效期

16.1磋商有效期为代理机构规定的提交响应文件截止之日后六十（60）天。磋商有效期比规定短的将被视为非实质性响应磋商文件而予以拒绝。

17、磋商有效期的延长

17.1在特殊情况下，代理机构于原磋商有效期满之前，可向供应商提出延长磋商有效期的要求。这种要求与答复采用书面形式。供应商可以拒绝代理机构的这一要求而放弃磋商，同意延长磋商有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。受磋商有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、响应文件的递交

18、磋商响应文件的递交

18.1电子磋商响应文件的递交

供应商按照《操作手册》规定，在提交响应文件截止时间前制作并上传电子响应文件。

18.2纸质磋商响应文件的递交

成交供应商在成交后1周内递交2本纸质版磋商响应文件，递交至代理公司。纸质版磋商响应文件内容应与电子磋商响应文件内容一致，胶装后加盖单位公章，一式两份。

19、提交响应文件截止时间

19.1供应商上传电子响应文件的时间不得迟于磋商公告中规定的提交响应文件截止时间。

供应商充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功的按照本磋商文件第二章第26.3.2条规定做无效响应处理。

19.2 代理机构可以按照规定，通过修改磋商文件酌情延长提交响应文件截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止日期以延长后新的截止日期为准。

20、响应文件的拒收

20.1 代理机构拒绝接收在其规定的提交响应文件截止时间后上传的任何电子响应文件。

21、响应文件的撤回和修改

21.1响应文件的撤回

21.1.1 电子响应文件的撤回

供应商可在提交响应文件截止时间前，撤回其电子响应文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2供应商撤回电子响应文件，则认为其不再参与本项目磋商活动。

21.2响应文件的修改

供应商可在提交响应文件截止时间前，对其电子响应文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

21.3 在提交响应文件截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件作任何修改。

21.4 在提交响应文件截止时间至磋商文件中规定的磋商有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件。

五、响应文件的解密与评审

22、响应文件解密

22.1供应商按照《操作手册》规定，在苏采云系统规定的时间内对磋商响应文件进行解密。

23、磋商小组

23.1代理机构将组织磋商小组对响应文件进行评审。磋商小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.2磋商小组独立工作，负责评审所有响应文件并确定成交候选人。

24、评审过程的保密与公正

24.1磋商小组、采购人和代理机构工作人员、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

24.2在评审过程中，供应商不得以任何行为影响磋商评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。

24.3在项目评审期间，代理机构将设专门人员与供应商联系。

24.4 代理机构和磋商小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。

25、评审过程中的澄清

25.1项目评审期间，磋商小组有权要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

磋商小组并非对每个供应商都作澄清要求。

25.2需要供应商进行澄清、说明和更正的，磋商小组将通过苏采云系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和更正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

25.3 接到磋商小组澄清、说明和更正要求的供应商如未按规定作出澄清、说明和更正，其风险由供应商自行承担。

26、对响应文件的审查

26.1响应文件审查分为资格审查和符合性审查。

26.1.1 资格审查：由磋商小组依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备参加磋商的资格。

磋商小组在进行资格审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备磋商资格，查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

26.1.2 符合性审查：依据磋商文件的规定，由磋商小组从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

26.1.3 未通过资格审查或符合性审查的供应商，磋商小组将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，磋商小组将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

26.2在详细评审之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了磋商文件的要求。实质性响应的响应文件与磋商文件要求的条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。

所谓重大偏离或保留是指与磋商文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与磋商文件不一致，而且限制了合同中买方和代理机构的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离由磋商小组按照少数服从多数的原则认定。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3未实质性响应磋商文件的情形

26.3.1供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子响应文件的。

26.3.2供应商未按照磋商文件要求上传电子响应文件的。

26.3.3同一供应商提交两个（含两个）以上不同的响应文件或者最后报价的。

26.3.4供应商不具备磋商文件中规定资格要求的。

26.3.5供应商的最后报价超过了采购预算。

26.3.6不符合磋商文件中规定的实质性要求和条件的（本磋商文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

26.3.7供应商被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.3.8  响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.3.9 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而磋商供应商所磋商产品不在强制采购范围内的。（磋商产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，磋商响应文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

26.3.10响应文件未按照磋商文件要求加盖CA电子公章的。

26.4未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理。

26.5如果响应文件实质上没有响应磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其成为实质性响应的文件。

26.6供应商在项目评审全过程中保持通讯畅通，并安排专人与代理机构及磋商小组联系。

27、磋商程序及评审方法和评审标准

27.1磋商程序

27.1.1对于通过资格审查和符合性审查的供应商，磋商小组将集中与单一供应商分别进行磋商。磋商小组通过苏采云系统向供应商发布“磋商函”，供应商按照要求在苏采云系统提交“磋商响应函”并加盖CA电子公章。

在磋商过程中，磋商小组可能根据磋商文件和磋商情况实质性变动的内容有：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将在苏采云系统中通知所有参加磋商的供应商。供应商按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在苏采云系统中重新提交响应文件，并加盖CA电子公章。

27.1.2磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将在苏采云系统向所有实质性响应的供应商发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，在苏采云系统中向其发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求其在规定时间内提交最后报价。

最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三条第一款第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库[2015]124号）规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

27.1.3供应商未在磋商小组规定的时间内在苏采云系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表加盖CA电子公章，否则视为未提交最后报价。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在苏采云系统中提交“退出磋商函”并加盖CA电子公章。

27.2 评审方法和评审标准

27.2.1评审方法。经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

本磋商文件所述综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。评审时，磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

27.2.2评审标准

见本磋商文件第五章规定。

27.3采购活动终止的情况

出现下列情形之一的，本次竞争性磋商采购活动将被终止：

27.3.1因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的。

27.3.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

27.3.3除本磋商文件第二章第27.1.2条第三款规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者最后报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

27.3.4在苏采云系统规定时间内成功解密电子响应文件的供应商不足3家的。

六、成交

28、确定成交供应商

28.1磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。符合本磋商文件第二章第27.1.2条情形的，可以推荐2名成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

提供相同品牌相同型号产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下响应的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌同型号供应商获得成交供应商推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托磋商小组按照磋商文件规定的方式确定一个供应商获得成交供应商推荐资格，磋商文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌同型号供应商不作为成交候选人。

28.2采购人从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。采购人确定成交供应商后，代理机构将在“中国政府采购网”“江苏政府采购网”“扬州市政府采购网”“扬州市广陵区政府采购网”发布成交结果公告，公告期限为1个工作日。

28.3若有充分证据证明，成交供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：

28.3.1提供虚假材料谋取成交的。

28.3.2与评审专家、采购人、其他供应商或者代理机构工作人员恶意串通的。

28.3.3向评审专家、采购人或代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益的。

28.3.4恶意竞争，最后报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。

28.3.5不满足本磋商文件规定的实质性要求，但在评审过程中又未被磋商小组发现的。

28.3.6成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同或者未按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同的。

28.3.7将政府采购合同转包的。

29、质疑处理

29.1 提出质疑的供应商是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

29.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

29.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日。

29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

29.2.3对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

29.3质疑函按照规范的格式和内容进行填写，格式见网址：http://zfcg.yangzhou.gov.cn。供应商如组成联合体参加磋商，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均按要求签字、盖章、加盖公章。

29.4 供应商（含潜在供应商）对与本项目有关的所有询问、质疑均请向采购人提出，由采购人负责答复。

采购人及代理机构只接受以纸质原件形式送达的质疑，建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和代理机构不接受未填写快递运单的快件）。

采购人和代理机构质疑接收人及联系方式见本磋商文件第一章。

29.5 以下情形的质疑不予受理

29.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

29.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

29.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

29.5.4 未参加磋商活动的供应商或在磋商活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

29.5.5供应商组成联合体参加磋商，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

29.6  供应商提出书面质疑有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

30、成交通知书

30.1成交结果确定后，代理机构将向成交供应商发出成交通知书。请成交供应商在成交结果公告届满之日起30日内，使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载成交通知书。因系统存储空间有限，自成交结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载成交通知书服务，因未及时下载而造成的不利后果由成交供应商自行承担。

30.2成交通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

31. 签订合同

31.l成交供应商在成交通知书发出之日起三十日内，按照磋商文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

31.2磋商文件、成交供应商的响应文件及磋商过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3 签订合同后，成交供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

32、标的物的追加

32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额的10%。

33、政府采购履约资金扶持政策

成交供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

# 第三章 合同文本

- 江苏省政府采购合同

| 项 目 名 称： | 扬州市广陵区住房和城乡建设局关于2025年度建筑工地质量安全第三方服务项目 |
| --- | --- |
| 项 目 编 号： | JSZC-321002-YZRX-C2025-0017 |
| 甲方：（买方） | 扬州市广陵区住房和城乡建设局 |
| 乙方：（卖方） | _________ |
| 见 证 方： | 扬州仁信工程管理有限公司 |

甲、乙双方根据扬州仁信工程管理有限公司关于___________________项目竞争性磋商的结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：____________________________________

1.2标的质量：____________________________________

1.3 标的数量（规模）：____________________________________

1.4 履行时间（期限）：1年，自20   年   月   日至20   年   月   日。

1.5 履行地点：____________________________________

1.6履行方式：____________________________________

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：_______________________圆（_________元）人民币。

三、技术资料

3.1乙方应按磋商文件规定的时间向甲方提供与合同标的有关的技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

3.3乙方组织专业人员组成项目组，并安排对应部门专人负责与甲方进行项目衔接组织与实施。

甲方项目联系人及联系方式：___________________；

乙方项目联系人及联系方式：___________________；

| 乙方项目团队主要成员表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 专业 | 职务职称 | 单位 | 团队任务 |
| …… |  |  |  |  |

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同服务（包含与服务相关的货物）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的服务（包含与服务相关的货物）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

本项目无需缴纳履约保证金。

七、合同转包或分包

7.1本合同范围的合同标的，应由乙方直接供应，不得转让他人供应。

7.2除非得到甲方的书面同意，乙方不得部分分包给他人供应。

7.3乙方如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同。

八、合同款项支付

8.1合同款项的支付方式及进度安排

（1）合同签订后，乙方向甲方开具发票，甲方自收到发票之日起10个工作日内预付合同金额的30%；

（2）服务满半年后，乙方向甲方开具发票，甲方自收到发票之日起10个工作日内支付合同总价的10%；

（3）服务期满达到离场要求且乙方按时撤场无问题后，乙方向甲方开具发票，甲方自收到发票之日起10个工作日内结清全部合同金额。

九、税费

9.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、项目验收

10.1 甲方依法组织履约验收工作。

10.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

10.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

10.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

10.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

10.6 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

10.7合同履行期间，甲方每月组织对乙方的考核评价，每季度汇总考核评价结果，对于达不到甲方要求的人员，乙方须根据甲方要求在5个工作日内无条件进行更换，更换后的人员资质不得低于原来配备人员，且更换的人员须经甲方同意和备案。

十一、违约责任

11.1甲方无正当理由拒绝接受乙方提供服务的，甲方向乙方偿付拒绝接受服务合同价款总值___________________的违约金。

11.2 甲方无故逾期验收和办理合同款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额_______向乙方支付违约金。

11.3 乙方逾期提供服务的，乙方应按逾期提供服务合同总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因逾期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同价款总额的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

11.4 乙方所提供服务的标准不符合合同规定及磋商文件规定标准的，甲方有权拒绝接受服务，并可单方面解除合同。

十二、不可抗力事件处理

12.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响 期相同。

12.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

12.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十三、解决争议的方法

13.1双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成，由甲方住所地人民法院管辖。

十四、合同生效及其它

14.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

14.2本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》有关条文执行。

14.3 本合同正本一式五份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执二份、见证方执一份。

| 甲方： | 乙方： |
| --- | --- |
| 地址： | 地址： |
| 法定代表人或授权代表： | 法定代表人或授权代表： |
|  | 开户银行： |
|  | 账号： |
| 联系电话： | 联系电话： |
| 日期： 年 月 日 | 日期： 年 月 日 |
| 见证方：扬州仁信工程管理有限公司 |  |
| 项目经办人： |  |
| 日期： 年 月 日 |  |

附件

安全协议责任书

甲方： 扬州市广陵区住房和城乡建设局

乙方： _________

为了确保双方合作过程中的安全，保障人身和财产安全，明确双方的安全责任，特订立本协议。

一、协议目的

本协议旨在明确甲乙双方合作过程中的安全责任，规范双方的安全行为，预防和处理安全事故，确保合作过程的安全、顺利进行。
    二、甲方的安全责任

1、甲方不得违章指挥、强令冒险作业，乙方对甲方安排的危及人身安全的工作有权拒绝。

三、乙方的安全责任

1、乙方应对派驻人员进行必要的安全教育和培训，提高派驻人员的安全意识和安全操作技能。

2、乙方应严格遵守安全管理制度和操作规程，确保自身和他人的安全。

3、乙方应正确使用设施、设备，不得擅自改变其用途或进行不当操作。

4、乙方在发现安全隐患或发生安全事故时，应立即向甲方报告，并积极配合甲方进行安全处理和调查。

5、乙方开展专项安全和质量检查工作时，自行准备好防护用具，并做好防护措施，其一切涉及到生命财产安全的事项，由乙方自行解决并承担一切后果，甲方不承担任何赔偿责任。

四、安全事故处理

1、若在合作过程中发生安全事故，甲、乙双方应立即启动应急预案，采取有效措施防止事故扩大，并及时报告相关部门。

2、对因乙方原因导致的安全事故，乙方应承担相应的法律责任和经济赔偿。

五、协议生效与终止

1、本协议自双方签字盖章之日起生效，有效期为___________________年。

2、本协议正本一式贰份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执壹份。

3、本协议未尽事宜，双方可另行协商解决。

| 甲方：扬州市广陵区住房和城乡建设局 | 乙方： |
| --- | --- |
| 地址： | 地址： |
| 法定代表人或授权代表： | 法定代表人或授权代表： |
| 联系电话： | 联系电话： |
| 日期： 年 月 日 | 日期： 年 月 日 |

# 采购需求

项目属性：服务类项目。

注：

1、本项目严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书（由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书）。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，本项目优先采购节能产品、环境标志产品。

2、供应商对于所投产品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行。

3、本章内容里斜体且有下划线部分为实质性要求和条件，响应文件不满足的，视为无效响应处理。请各供应商制作电子响应文件时，将实质性响应的内容在苏采云系统中准确填写或上传。

一、项目概况

对合法纳入监管的项目及指令性提前介入项目建筑工地质量安全第三方服务，委托专业机构加强对扬州市广陵区住房和城乡建设局纳监项目质量安全文明施工的监督管理，辅助采购单位处理工程质量投诉，对规范工程建设各方责任主体的质量安全行为提供建议意见。

一、进一步规范项目管理，协助采购单位加强对工程项目的全面管控，提升项目质量安全和管理水平，提高项目使用单位对高品质建设工程的认同度。

二、协助采购单位强化参建各方质量安全和管理意识，加强前期安全和管理预控管理、过程严格跟踪管理、交付前验收管理，防范、化解安全生产隐患和质量通病，全面提高施工工艺水平。

三、协助采购单位加大安全和质量管理创新工作，确保在建工程安全和质量水平逐步提高的同时，输出优秀做法与先进管理经验。

二、合同履行期限：一年。

三、服务内容

（一）检查内容

1、质量实施内容：

聚焦实体基础质量，通过“预防为主、防治结合、全方位、全过程覆盖”的方式，协助采购单位开展PDCA质量通病管理（如“开裂、渗漏”等）与实体尺寸公差控制，进一步强化施工现场质量管理，减少施工现场的质量问题，降低小业主投诉率。

主要检查的内容包括：实测实量、质量风险、质量投诉。主要包括但不仅限于以下内容：

实测实量检查内容：混凝土结构工程（重点关注：装配式工程、楼板厚度、钢筋保护层、混凝土回弹)、截面尺寸、砌筑工程、设备安装、抹灰工程、防水工程、装饰装修工程、门窗工程、节能工程等。

质量风险检查内容：地基与基础、主体结构、装饰装修、屋面、给排水和采暖、电气工程、智能建筑、通风与空调、节能工程、市政配套、老旧小区改造、加装电梯等工程建设相关内容。

质量投诉内容：协助采购单位处理有关工程质量的投诉。

2、安全实施内容：

聚焦深基坑、高边坡、高支模、附着式升降脚手架、悬挑平台、吊篮等危险性较大（危大及超危)的分部分项工程施工作业，不定期开展专项检查，进一步强化施工现场安全管理，加强危大工程的管控，消除施工现场安全隐患，确保危大工程的安全生产。主要包括但不仅限于以下内容：

深基坑与高边坡检查内容：施工方案、基坑支护、降排水、基坑开挖、坑边荷载、安全防护、基坑监测、应急预案等。

附着式升降脚手架与脚手架检查内容：施工方案、构配件材质、立杆基础、架体稳定、施工荷载、安全防护、支架拆除等。

临时用电检查内容：临时用电设计方案、配电系统、外电线路的防护、安全技术交底、设备设施验收等。

大型机械设备检查内容：资料文件（资质及安全管理协议、方案、验收与检查)、塔式起重机与起重吊装（基础、塔身结构、限位及保险装置、吊钩、滑轮、卷筒与钢丝绳、信号灯风速仪设备等)、物料提升机与施工升降机（基础、安全装置及限位装置、附墙架及导轨架、电气安全、防护设施等)。

3、管理行为实施：

协助采购单位聚焦施工现场主要责任主体，将结果管控调整为关注过程管理，促使责任主体有效履职。

主要巡查的内容包括：建设单位管理行为、施工单位管理行为、监理单位管理行为。

管理行为主要包括：工程交底、技术管理、参建方管理、材料设备被管理、工作面管理、过程质量检查等。

（二）检查数量

实测实量：结构阶段每标段抽取2层，砌筑、装饰阶段每标段抽取2户，公共部位每标段抽取两层。实测时依据记录表要求全部满测，如果测区内测点不足时，在其他测区内进行补测，测满为止。实测实量后期测区不区分新旧工作面，测区重复覆盖，直到相关工作面隐蔽才甩项。

质量风险：标段内随机抽选2栋楼，不足2栋时全检，屋面、地下室、露台、顶层、作业层必查。所选楼栋必须覆盖所有主要施工阶段及工序。

安全实施：不定期开展专项检查，加强塔吊和施工升降机使用过程中作业安全管理，落实安拆和维保单位的安全生产责任，强化违章作业的监督检查，规范大型机械设备使用过程中安全行为。

市政配套、老旧小区改造、加装电梯等根据项目情况、特点另行制定质量、安全检查方案。

（三）检查方式

采用扣分制，不具备检查条件（未实施或者已隐蔽）项目进行甩项处理，分数按实际检查项目得分进行汇总。分项检查时按检查要点进行扣分处理，检查项目得分反映风险程度，当检查项目为负值时，得分按零分计取。

（四）检查频率

按报建项目清单(含质量安全提前项目介入清单)每个工作日配合主监人进行巡查抽查，不定期配合扬州市广陵区住房和城乡建设局进行专项执法检查，定期开展每季度在建项目质量安全风险评估、咨询及相关技术服务工作，受评估的项目由扬州市广陵区住房和城乡建设局确定，每个受评估项目出具评估简报并进行综合评分，对所有评估项目实施评分排名。

四、成果文件

1、巡查报告及销项报告

每天巡查发现问题复核结果，形成《巡查报告》（图文资料形式），报告中包含问题描述分析、问题隐患的分类及分级，并提出针对性的整改建议方案，明确整改要求和闭合时间，最终由项目主监人交由建设单位、总包、监理以及相关参建单位落实。按整改要求时限组织复查检查问题出的问题的整改情况。如已整改到位，应出具《销项报告》并报主监人。

2、驻场周报

每周巡查工作完成后，成交供应商根据巡查技术要求，对巡查情况进行分析和比较，汇总每周巡查报告，报告中明确安全隐患问题等内容，提出整改措施及意见。

周报应主要包括但不仅限于以下内容：

(1)巡查项目安全情况及典型状况描述；

(2)巡查发现项及发现项类别统计；

(3)巡查项目关键及高风险问题描述。

3、结果反馈

成交供应商应在第一时间将检查的结果及时反馈给采购人，内容包括但不限于危大工程和超过一定规模的危险性较大的分部分项工程、起重机械设备、临时用电、装配整体式混凝土结构工程安全、质量安全综合检查的检查报告、原因分析、对策措施、处置意见、建议等，检查结束后5个工作日内提供最终检查报告，报告须体现查出的问题及对参建各方的处置建议。每月出月报，同时出具视频汇报材料；每季度对检查内容系统分析，同时出具视频汇报材料；最终形成年度总结报告。

合同履行期间，采购单位每月组织对成交供应商的考核评价，每季度汇总考核评价结果，对于达不到采购单位要求的人员，成交供应商须根据采购单位要求在5个工作日内无条件进行更换，更换后的人员资质不得低于原来配备人员，且更换的人员须经采购单位同意和备案。（提供承诺函原件加盖公章，扫描上传，格式自拟）

4、季度、年度评估报告

成交供应商每季度（年度）检查评估完毕，提交当期《评估通报会汇报报告》并配合完成当期通报会议，同时针对本季度（年度）检查的隐患问题等内容，开展专项培训。

五、人员配置

供应商须承诺：本项目服务人员总数不少于4人，其中总派驻人数不少于3人，且派驻人员年龄不高于55周岁。成交后现场服务人员应与响应文件中拟派人员一致，不得随意更换人员，未经采购单位允许擅自更换人员或实际服务人员资质低于拟派人员均视为提供虚假材料谋取成交，将取消成交资格、终止合同。（提供承诺函原件加盖公章，扫描上传，格式自拟）

服务人员具体要求：

1、质量负责人：供应商单位正式职工，建设工程相关专业中级及以上职称,具有5年及以上的工程管理经验。主要检查内容：地基与基础、主体结构、装饰装修、屋面、给排水和采暖、电气工程、智能建筑、通风与空调、节能工程、市政配套等工程建设相关内容。

2、安全负责人：供应商单位正式职工，建设工程相关专业中级及以上职称，具有对超过一定规模的危险性较大的分部分项工程进行安全专项深度检查的能力经验。主要检查内容：危大工程和超过一定规模的危险性较大的分部分项工程。

3、起重机械设备质量安全专项检查小组成员（非派驻人员）：具有对工程起重机械设备进行专项深度检查的能力经验。（注：人员是具有从事《特种设备目录》中起重机械检验检测的《特种设备检验检测机构核准证》单位的正式职工。）

4、资料人员：全面协助采购单位完成质量投诉的受理、接待、数据统计等工作，以及采购单位交办的其他事宜。

5、驻点要求：总派驻人数不少于3人，且在采购单位处指定地点驻场办公，人员交通及住宿所产生的费用包含在总报价中，采购单位不再另行支付。

六、技术方案编制要求

1、评估体系

供应商须提供完整合理的评估流程、评估体系、评估成果、结果应用建议、以及人员安排和保障措施等。评估流程科学严谨，评估体系详细、科学、合理，评估成果形式明确、重点突出、可行性强，结果应用可满足项目目标的实现，人员安排专业、人员保障措施清晰。

2、评估实施方案

包括针对施工单位的评估方案、针对监理单位的评估方案、针对安全生产和文明施工检查方案、针对在建项目周期性评估方案及专项评估评估方案、针对项目预验收评估方案等。各项方案内容合规、完整，具有创新性，满足项目目标的实现。

3、重难点分析及应对措施、合理化建议

通过评估工作，对在评估中暴露出的质量、安全通病，特别是涉及公共安全的质量、安全隐患进行汇总分析，内容主要包括：项目重难点分析、应对措施、合理化建议等。

4、廉洁机制

巡查工作的廉洁机制，保证巡查工作的公正性。内容包括：工作“廉洁机制”方案、工作“奖惩”方案、“公正、廉洁”承诺等机制及实施方案等。

七、其他要求

1、检查服务开展7天前，采购单位将检查计划告知成交供应商。成交供应商在开展检查3天前，将检查人员清单报采购单位审核，人员不符合要求时需根据采购单位要求及时进行调整。正式开展专项检查时，由采购单位带队指导。

2、成交供应商组织开展安全和质量专项服务时，要切实做好后勤保障工作，确保检查活动顺利开展。

3、安全和质量检查评价结果必须客观、公正、认真，并达到一定深度要求。

4、现场安全防护措施：成交供应商开展专项安全和质量检查工作时，自行准备好防护用具，并做好防护措施，其一切涉及到生命财产安全的事项，由成交供应商自行解决并承担一切后果。

5、因供应商原因造成采购合同无法按时签订，视为供应商违约，供应商需支付相应的赔偿。

6、在签订采购合同之后，供应商要求解除合同的，视为供应商违约，对采购单位造成损失的，供应商需支付相应的赔偿。

7、在明确违约责任后，供应商应在接到书面通知书起七天内支付违约金、赔偿金等。

8、本合同所有服务，都必须由成交供应商自己或在响应文件中明确的单位承担。如发现成交供应商违约，采购单位有权单方终止合同，对采购单位造成损失的，需另行支付相应的赔偿。

9、成交供应商履行义务不符合合同约定时，采购单位有权扣减尾款。

10、本磋商文件未明确的其它约定事项或条款，待采购单位与成交供应商签订合同时，由双方协商订立。

11、本项目合同价格是包括为完成磋商文件、项目需求、采购人要求服务内容中检查的所有内容，供应商应充分考虑为完成上述内容所需的所有费用，即主要包括（但不限于）分项检查内容的现场勘查、调查、资料搜集、制定检测方案、前期准备、现场准备、设备仪器检定、现场检测、计算分析、结果评价、材料（含出具检测报告的材料）、人工、检测设备（含使用和折旧等）、检验试验、复检、设备进退场、设备及用具等运输、通讯、交通、食宿、差旅、利润、税金、管理费、配合费、保险费、不可预见费及其他一切相关费用，凡漏项或少计均视为优惠，采购人不另行增加合同费用。

12、除磋商文件另有规定外，若出现有关法律、法规和规章有强制性规定但磋商文件未列明的情形，则供应商应按照有关法律、法规和规章强制性规定执行。

13、采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一览表

| 序号 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 扬州市广陵区住房和城乡建设局关于2025年度建筑工地质量安全第三方服务项目 | 其他未列明行业 |

# 第五章 评审方法与评审标准

一、评审方法

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序排列。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序排列。本项目选取1名成交供应商。

二、政府采购政策功能落实

本项目专门面向中小企业采购，不执行价格扣除政策。

按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》的规定，未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目或分包，对符合条件的小微型企业、监狱和戒毒企业价格或残疾人福利单位所制造生产的货物或提供的服务进行价格扣除，具体如下：

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业提供的服务给予20%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、如果本项目同意联合体投标或同意分包履行合同的，大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受20%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

三、评审标准

| 项目 | 评分标准 |  |
| --- | --- | --- |
| 价格 （15分） | 以满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，得满分15分。其他磋商报价得分=（磋商基准价／最后磋商报价）×15×100%（保留两位小数）。 |  |
| 技术 方案 （30分） | 评估体系 （8分） | 内容具体包括评估流程、评估体系、评估成果、结果应用建议、以及人员安排和保障措施等。 （1）评估流程科学严谨，评估体系详细、科学、合理，评估成果形式明确、重点突出、可行性强，结果应用建议满足项目目标的实现，人员安排专业、人员保障措施清晰，以上内容不漏项且有针对性解解说明，对关键问题把握清晰，得8分； （2）以上内容有针对性解释说明、但漏缺1项，较满足采购文件要求的；或内容未漏项但存在1处解释说明针对性不足的，得6分； （3）以上内容有针对性解释说明、但漏缺2项的；或内容未漏项但存在2处解释说明针对性不足的；得4分； （4）以上内容有针对性解释说明、但漏缺3项的；或内容未漏项但存在3处解释说明针对性不足的；得2分； （5）以上内容有针对性解释说明、但漏缺4项的；或内容未漏项但存在4处解释说明针对性不足的；或内容不漏项、但所有内容没有具体针对性解释说明的，得1分； （6）其余情况或未提供不得分。 |
|  | 评估实施 方案 （10分） | 内容具体包括针对施工单位的评估方案、针对监理单位的评估方案、针对安全生产和文明施工检查方案、针对在建项目周期性评估方案及专项评估评估方案、针对项目预验收评估方案等。 （1）各项方案内容合规、完整，具有创新性，满足项目目标的实现，以上内容不漏项且有针对性解解说明，对关键问题把握清晰，得10分； （2）以上内容有针对性解释说明、但漏缺1项，较满足采购文件要求的；或内容未漏项但存在1处解释说明针对性不足的，得8分； （3）以上内容有针对性解释说明、但漏缺2项的；或内容未漏项但存在2处解释说明针对性不足的；得6分； （4）以上内容有针对性解释说明、但漏缺3项的；或内容未漏项但存在3处解释说明针对性不足的；得4分； （5）以上内容有针对性解释说明、但漏缺4项的；或内容未漏项但存在4处解释说明针对性不足的；或内容不漏项、但所有内容没有具体针对性解释说明的，得2分； （6）其余情况或未提供不得分。 |
|  | 重难点分析及应对措施、合理化建议 （6分） | 通过评估工作，对在评估中暴露出的质量、安全通病，特别是涉及公共安全的质量、安全隐患进行汇总分析，内容主要包括：项目重难点分析、应对措施、合理化建议等。 （1）方案内容结合项目特性，分析深入、细化，措施具有针对性，建议具有前瞻性、可行性，满足项目目标的实现，以上内容不漏项且有针对性解解说明，对关键问题把握清晰，得6分； （2）以上内容有针对性解释说明、但漏缺1项，较满足采购文件要求的；或内容未漏项但存在1处解释说明针对性不足的，得4分； （3）以上内容有针对性解释说明、但漏缺2项的；或内容未漏项但存在2处解释说明针对性不足的；或内容不漏项、但所有内容没有具体针对性解释说明的，得2分； （4）其余情况或未提供不得分。 |
|  | 廉洁机制 （6分） | 内容包括：工作“廉洁机制”方案、工作“奖惩”方案、“公正、廉洁”承诺等机制及实施方案等。 （1）方案内容突出、合规、可操作性强，与监督闭环，以上内容不漏项且有针对性解解说明，对关键问题把握清晰，得6分； （2）以上内容有针对性解释说明、但漏缺1项，较满足采购文件要求的；或内容未漏项但存在1处解释说明针对性不足的，得4分； （3）以上内容有针对性解释说明、但漏缺2项的；或内容未漏项但存在2处解释说明针对性不足的；或内容不漏项、但所有内容没有具体针对性解释说明的，得2分； （4）其余情况或未提供不得分。 |
| 人员配备（14分） | 1、项目负责人（派驻人员）：（10分） （1）具备工程类高级工程师职称的得3分； （2）具备注册安全工程师的得3分； （3）自2022年1月1日（含）以来承担过类似巡查服务工作业绩的，每有1个得1分，满分4分。 注： ①提供本项目磋商时间前一年内至少一个月供应商单位为其依法缴纳社会保障资金的证明材料、人员的毕业证书（学历证书）、职称证书、注册证书，原件扫描上传，未提供或提供不清晰导致无法判断的，不得分。 ②职称证书上不能体现工程类专业的还须提供毕业证书（学历证书）或资格证书等其他相关证明材料，原件扫描上传。 ③业绩提供项目合同关键页，原件扫描上传。若合同中未体现项目负责人姓名，还须提供合同委托方盖章确认的工作证明文件，证明文件中须体现项目负责人姓名，原件扫描上传。以上材料未提供或提供不清晰导致无法判断的，不得分。 ④项目负责人业绩与企业业绩不重复计分。 |  |
|  | 2、起重机械设备质量安全专项检查小组成员（非派驻人员）：（4分） （1）具有主管部门颁发的起重机械检验员证的得3分； （2）具有在建筑工程领域3年及以上工作经验证明的得1分。 注： ①提供本项目磋商时间前一年内至少一个月供应商单位为其依法缴纳社会保障资金的证明材料、人员的毕业证书（学历证书）、岗位证书及其他证明材料，原件扫描上传，未提供或提供不清晰导致无法判断的，不得分。 ②工作经验年限证明以毕业证书的毕业时间起算。专业以毕业证书上的专业为准。 |  |
| 设备配备 （5分） | 供应商拟投入的设备仪器包含：数显回弹仪、非金属超声波检测仪、混凝土钢筋检测仪、渗漏巡检仪、接地电阻仪，每提供1个设备得1分，满分5分。 1、提供①设备清单、②设备图片、③购买（租赁）发票或者其他所有权证明，原件扫描上传，三者缺一不可，任意缺项均不得分。 2、若供应商无法提供上述第 1 条中的材料，可提供承诺函加盖公章（承诺成交后15天内完成相关设备的购买或租赁，并提供购买（租赁）发票或者其他所有权证明原件供采购单位审核），格式自拟，原件扫描上传，此情况也可得分。 |  |
| 企业实力 （3分） | 供应商提供有效期内的：①质量管理体系认证证书、②环境管理体系认证证书、③职业健康安全管理体系认证证书，每具备1项有效证书得1分，满分3分。（提供国家认证认可信息公共服务平台查询截图及证书原件，扫描上传，未提供或不符合要求的不得分） |  |
| 企业业绩 （28分） | 1、供应商自2022年1月1日（含）以来具备类似项目业绩，每有1份得2分，满分18分。 注： ①同一单位不同年度的业绩不重复计分。 ②项目负责人业绩与企业业绩不重复计分。 ③以合同签订时间为准，提供中标（成交）通知书、合同、合同对应的任意一份发票及收款凭证，原件扫描上传。资料缺项不得分。 2、上述业绩中，提供合同委托方出具的履约评价书，且评价为“优秀”或“满意”或同档次的认定结果的，每提供一个得2分，满分10分。（提供合同委托方盖章的履约评价书，原件扫描上传，未提供或提供不清晰导致无法判断的，不得分。属同一委托方的履约评价按一份计分，不重复计分。） |  |
| 售后服务 （5分） | 1、供应商承诺：成交后能够提供培训服务，包含经验案例分享、大数据共享、信息化手段的利用、服务期内至少集中进行1次质量管理培训和1次安全管理培训，得2分。 2、供应商承诺：成交后根据评估情况完善质量安全管理体系，协助采购单位开展质量、安全文明管理相关工作等，得1分。 3、供应商承诺：成交后提供评估数字化管理平台，提高工作效率，得2分。 注：以上1-3项提供相关承诺函，加盖公章，扫描上传。格式自拟。未提供或提供不全均不得分。如若成交后未能按照承诺实施服务，视为提供虚假材料谋取成交，取消成交资格、终止合同。 |  |
| 合计：100分 |  |  |

注：

1、针对评审标准中每一项，供应商均应提供相关资料并作出相应说明供评委评判，不提供相关资料的视为不具备该项得分的条件，资料须编好目录及页码。如为联合体参与磋商的，联合体一方满足评分要求即可得分。

2、项目方案需根据本项目实际情况编制。

3、若发现有提供虚假的证明材料，视为无效响应。

4、评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

（1）投标（响应）报价低于采购项目预算50%的，即投标（响应）报价＜采购项目预算×50%；

（2）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价＜采购项目最高限价×45%；

（3）评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

5、启动异常低价投标（响应）审查后，评审委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

# 第六章 响应文件格式

响  应  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

供应商名称 ：（加盖CA电子公章）

联 系 方 式：

日      期 ：

投标主要文件目录

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（如为联合体参与磋商的，联合体各方均需提供）

二、上一年度的财务状况报告（成立不满一年无需提供）（如为联合体参与磋商的，联合体各方均需提供）

三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）（如为联合体参与磋商的，联合体各方均需提供）

四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（如为联合体参与磋商的，联合体各方均需提供）

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（如为联合体参与磋商的，联合体各方均需提供）

六、供应商信用承诺书（如为联合体参与磋商的，联合体各方均需提供）

七、法人授权书（如为联合体参与磋商的，联合体各方均需提供）

八、磋商响应函（如为联合体参与磋商的，联合体各方均需提供）

九、特定资格要求的证明文件：

本项目采购内容中具有大型起重机械设备安全专项检查内容，要求供应商具有从事《特种设备目录》中起重机械检验检测的《特种设备检验检测机构核准证》（证书原件扫描上传）（如为联合体参与磋商的，联合体一方满足特定资格要求即可）。

十、中小企业声明函（如为联合体参与磋商的，联合体各方均需满足）

十一、残疾人福利性单位声明函

十二、联合体协议

十三、磋商响应报价表

十四、分项报价表

十五、拟投入人员一览表

十六、技术要求响应及偏离表

十七、商务要求响应及偏离表

十八、主要标的信息（成交后将公示）

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（如为联合体参与磋商的，联合体各方均需提供）

二、上一年度的财务状况报告（如为联合体参与磋商的，联合体各方均需提供）

成立不满一年无需提供

三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（如为联合体参与磋商的，联合体各方均需提供）

提供提交响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。

四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（如为联合体参与磋商的，联合体各方均需提供）

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：。

主要专业技术能力有：。

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（如为联合体参与磋商的，联合体各方均需提供）

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商名称（公章）：

法定代表人签章：

日期：______年______月______日

六、供应商信用承诺书（如为联合体参与磋商的，联合体各方均需提供）

供应商信用承诺书

承诺主体名称：

统一社会信用代码：

为维护公平竞争、规范有序的市场秩序，营造诚实守信的信用环境，共同推进社会信用体系建设完善，树立企业诚信守法形象，本企业对________________________项目政府采购活动郑重承诺如下：

一、对提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料的合法性、真实性、准确性和有效性负责；

二、严格按照国家法律、法规和规章开展采购活动，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件；

三、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任；

四、自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

五、自觉做到自我约束、自我管理，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益；

六、提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则，在全国范围12个月内没有三次以上查无实据的政府采购投诉；

七、严格遵守信用信息公示相关规定，向社会公示信用信息；

八、在“信用中国”和“中国政府采购网”网站中无违法违规、较重或严重失信记录；

九、如违反承诺，自愿接受管理部门依法给予的行政处罚，同意将违反承诺的行为作为不良记录记入信用档案，依法依规进行信息公示，并承担所产生的一切法律责任和经济损失。

十、本承诺书自签订之日起生效。

（注：法定代表人或负责人、主体名称发生变更的应当重新做出承诺。）

承诺单位（签章）：

法定代表人（负责人）：

年    月    日

七、法人授权书（如为联合体参与磋商的，联合体各方均需提供）

本授权书声明：____________（供应商名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

被授权人身份证复印件：

八、磋商响应函（如为联合体参与磋商的，联合体各方均需提供）

致：扬州仁信工程管理有限公司

根据贵方的________号磋商文件，正式授权下述签字人______（姓名）代表我方______________（供应商的名称），全权处理本次项目磋商的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按磋商文件规定的各项要求，向买方提供所需货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的供应商。

3.我们已详细审核全部磋商文件及其有效补充文件，我们知道放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本响应文件，并在规定的磋商有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与磋商有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方成交，我方将根据磋商文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在磋商文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.我方与本磋商有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

供应商开户行：

账          号：

日           期：________年____月____日

九、特定资格要求的证明文件

本项目采购内容中具有大型起重机械设备安全专项检查内容，要求供应商具有从事《特种设备目录》中起重机械检验检测的《特种设备检验检测机构核准证》（证书原件扫描上传）（如为联合体参与磋商的，联合体一方满足特定资格要求即可）。

十、中小企业声明函（服务）（如为联合体参与磋商的，联合体各方均需满足）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加扬州仁信工程管理有限公司组织的（单位名称）采购编号为，（项目名称）的采购活动，服务全部由符合政策的中小企业承接。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于其他未列明行业（该行业类别不可修改）行业；承接企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于其他未列明行业（该行业类别不可修改）行业；承接企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

注：1、从业人员（不仅指在职职工）、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，则不能通过资格审查；非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3、企业声明函请完整填写，成交后将公示。

4、供应商应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，供应商出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取成交。对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。

5、中小企业不得属于大企业的分支机构，不得存在控股股东为大企业的情形，不得存在与大企业的负责人为同一人的情形。

6、《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款：提供虚假材料谋取中标、成交的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

中小微企业划型标准

中小微企业划型标准如下：

| 行业名称 | 指标名称 | 计量单位 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、 牧、渔 | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入（Y） | 万元 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员（X） | 人 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员（X） | 人 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜200000 | 100≤X＜1000 | X＜100 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Y＜5000 | Y＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Y＜100 |
| 其他未列明行业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

十一、残疾人福利性单位声明函（如有）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的项目采购活动由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

2、成交供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

十二、联合体协议（参考格式）（如有）

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1、我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加扬州仁信工程管理有限公司组织的采购编号为（编号全称），（项目全称）项目的政府采购活动，我联合体指定（供应商*）为牵头单位（牵头单位为联合体成员）。

2、若我们联合成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。

3、其中（小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为（小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的 %。

备注：本磋商文件中要求加盖CA电子签章的地方，仅需加盖牵头单位的CA电子签章。

联合体中各供应商全称（公章）：

日期：

十三、磋商响应报价表

供应商全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

项目编号：

磋商响应报价表

小写： （人民币：元）

日期：  年  月   日

十四、分项报价表

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分项服务名称 | 交付期 | 分项单位 | 数量 | 分项 单价 | 分项 总价 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |  |
| 总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |

备注：

1.磋商报价采用总承包方式，供应商的“总报价”应包括采购人需求的服务（包含与服务相关的产品）价格、质量保证费用、培训费用及售后服务费用，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用。

十五、拟投入人员一览表

供应商全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 学历 | 出生年月 | 专业 | 职称 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

日期：     年    月     日

十六、技术要求响应及偏离表

| 序号 | 磋商文件要求 | 响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

十七、商务要求响应及偏离表

| 序号 | 磋商文件要求 | 响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注： 行数不够，可自行添加。

十八、主要标的信息（成交后将公示）

供应商全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

项目编号：

服务类

名称： 服务范围： 服务要求： 服务时间： 服务标准：