无锡市政府采购项目

公开招标文件

（全流程电子）

采购项目编号：JSZC-320214-WXZH-G2025-0010

采购项目名称：梅村街道梅东河、梅西河河道养护项目

采购人：无锡市新吴区人民政府梅村街道办事处

采购代理机构：江苏万力通项目管理有限公司

二〇二五年十月

目录

第一部分投标邀请

第二部分投标供应商须知

- 第三部分采购需求

- 第四部分合同（格式文本）

第五部分附件

第一部分投标邀请

江苏万力通项目管理有限公司受无锡市新吴区人民政府梅村街道办事处的委托，对梅村街道梅东河、梅西河河道养护项目进行公开招标，欢迎贵单位参加投标，并请注意下列附表中的相关事项：

| 序号 | 内容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：梅村街道梅东河、梅西河河道养护项目 采购编号：JSZC-320214-WXZH-G2025-0010 采购人：无锡市新吴区人民政府梅村街道办事处 采购方式：公开招标 |
| 2 | 采购代理机构：江苏万力通项目管理有限公司 采购机构地址：无锡市滨湖区华发传感大厦B座1106室 |
| 3 | 采购项目概况、要求： 1、项目概况：针对梅东河及梅西河生态修复河道维护保养，包括植物修补、修剪、剪除植物的外运和处置、病虫害防治、浮岛的加固与更换、环保设施设备的运行维护、植物清运消纳、水质监测及临时性指令任务等。 2、梅东河服务期：自合同签订之日起6个月；梅西河服务期：自合同签订之日起二年。 3、河道养护要求：保持整治效果，确保河道水质不反弹。应做好河道养护工作，并无条件服从招标单位和监管部门的统一安排和调度。 4、质量标准：满足采购人需求，通过考核和验收。 5、采购预算：76万元 6、最高限价：70万元，超出最高限价按无效标处理。 7、本项目标的所属行业：其他未列明行业。 8、本项目是否专门面向中小企业：是。 9、资金来源：财政资金 |
| 4 | 1.供应商需满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购（残疾人福利性单位、监狱企业视同小型、微型企业）； 3.供应商须具备采购人根据招标项目的特殊要求规定的以下特定资质： （1）投标供应商应为中国大陆境内合法注册的独立企（事）业法人单位；（2）未被“信用中国”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；（3）本项目不接受联合体投标。 |
| 5 | 1.时间：本招标文件有效获取期限以本项目招标公告中规定的获取招标文件时间为准。 2.地点：“江苏省政府采购（苏采云）平台”。 3.方式：请有投标意向的供应商在招标文件有效获取期内及时至“江苏省政府采购（苏采云）平台”获取。在招标文件有效获取期限内，从“江苏省政府采购（苏采云）平台”获取的招标文件，视为依法获取的招标文件。完成项目报名，将苏采云平台中下载的招标文件（后缀名为“.kedt”）导入到“政府采购客户端”，离线按要求编制并加密投标文件（使用“CA数字证书”），导出加密的投标文件（后缀名为zip，不得超过150M）并在苏采云平台上传该加密的投标文件，对招标文件各项内容做出实质性响应，否则其投标文件无效。 4.招标文件（后缀名为“.kedt”）、“苏采云”系统供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过“苏采云”系统--已参与项目--报名详情页面内相应链接进行下载。 5.政府采购客户端工具及“苏采云”系统供应商操作手册可通过访问江苏政府采购网--办事指南--“资料下载”进行下载《“苏采云”系统供应商操作手册及政府采购客户端工具》。 |
| 6 | 采购人、江苏万力通项目管理有限公司将以线上不见面、电话咨询、传真等方式开展线上答疑服务。截至2025年11月5日10:00，有关单位对于招标文件的相关事项如有疑问可通过上述方式咨询；投标人如有需要对招标文件要求澄清的问题，请以书面形式（必须加盖投标人公章，也请务必留下联系方式，以便回复）提出“JSZC-320214-WXZH-G2025-0010项目需澄清问题”，并于答疑截止时间前传真给项目联系人。若未在规定时间内提出澄清，由此造成的损失及风险由投标人自行承担。 |
| 7 | 本项目无需递交投标保证金。 |
| 8 | 投标有效期：投标截止之日起90天 |
| 9 | 网上招标文件接收截止时间：2025年11月21日上午9时30分。 截止期后的投标文件恕不接受。 投标地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“报名详情” |
| 10 | 解密、开标时间：2025年11月21日上午9时30分 解密地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”。 本项目采购文件规定，供应商按时在线解密的方式为：在开启时间后60分钟内，通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”）进行解密。 注：本项目开展线上不见面采购活动，供应商需准备好制作标书的笔记本电脑、CA锁（政务CA），登录苏采云网上开标大厅，等待开标流程进入“解锁环境”，点击“立即解密”进行标书解密。解锁完成后，应及时关注开标大厅，等待后续答疑澄清等提示。请在规定时间内登录网上开标大厅参与采购活动（具体操作流程详见《“苏采云”系统供应商操作手册》）。 |
| 11 | 确定中标单位时间：2025年11月21日评审结束。 确定中标单位地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）。 |
| 12 | 现场踏勘时间、地点： 踏勘现场：由投标供应商自行组织对现场进行踏勘。 现场地点：梅东河段（伯渎港-金城路）、梅西河段（夹蠡河-周泾河）。 未现场踏勘或踏勘工作不详细的供应商中标后，不得以不完全了解现场情况为由向采购人提出任何索赔或其他要求，对此采购人不承担任何责任，并不作任何答复。 |
| 13 | 有关本次采购活动程序方面的问题，可通过来人、来函（传真）或电话的方式联系。 采购人：无锡市新吴区人民政府梅村街道办事处 联系地址：无锡市新吴区梅村街道便民服务中心308 联系人：吴工 联系电话：0510-88153351 采购代理机构：江苏万力通项目管理有限公司 联系人：殷铭 联系电话：18912375285 联系地址：无锡市滨湖区华发传感大厦B座1106室 电子邮件地址：845514286@qq.com |
| 14 | 1.请有意参加本项目采购活动的供应商按照以下流程进行操作： （1）访问“江苏政府采购网”，点击“江苏省政府采购（苏采云）平台”（以下简称“苏采云”）进行账号注册。注册完成后，需在系统中填写资质信息并提交审核。也可直接通过http://jszfcg.jsczt.cn/进入注册界面。 （2）办理“意源”CA数字证书和“方正”电子签章（办理地址：无锡市滨湖区观山路199号12号楼二楼9号、10号窗口），办理指南链接：http://jsxcmm.com/help/help.html。 （3）CA驱动下载： 在“江苏省政府采购（苏采云）平台”账号登录页面，点击“驱动下载”链接中的“政务CA、方正签章控件驱动安装包及安装说明”，可直接下载驱动安装包，安装包中附有驱动安装手册。 技术服务电话：0510-81827781（服务时间：工作日9:00-11:30，13:00-17:00）。 2.完成苏采云注册的供应商方可在苏采云中进行CA绑定。登录“江苏省政府采购（苏采云）平台”，插入CA后，点击【账号设置】——【绑定CA】。 3.供应商应按上述要求提供相关材料及注册登记信息，所提供的材料均应是真实、准确的，若有违背，供应商自行承担由此产生的一切后果。 4.如供应商未按上述要求操作，由此产生的损失及风险由供应商自行承担。具体操作步骤详见《“苏采云”系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》），下载地址：无锡市政府采购网——资料下载——苏采云——“苏采云”系统供应商操作手册。 |
| 15 | 评审方法：综合评分法 |
| 16 | 中标标准：在最大限度满足招标文件实质性要求的前提下，按照招标文件中明确的价格、技术、人员配备、业绩、服务等因素和评分标准，对每个投标人进行综合评审，以评审总得分最高的投标人作为中标候选人。 |
| 17 | 其他注意事项： 1.因供应商可能存在操作不熟练、业务不熟悉等情况，为保证开评标流程顺利进行，供应商如有问题应及时反馈，并在投标文件递交截止时间前在网上上传电子投标文件。 2.本项目为不见面开标，供应商仅需在任意地点登录苏采云平台参加开标会议，无需到达开标现场。 3.开标当天，请供应商联系人保持通信畅通。 4.供应商请仔细阅读供应商注册流程以及招标文件中关于电子开评标等相关事项，如有问题，可发送邮件或电话咨询。 5.本次采购采用《江苏省政府采购（苏采云）平台》进行采购活动，招标文件发布、评审和中标（成交）结果发布全程电子化。 6.纸质投标文件：本项目为不见面开标，供应商无需递交纸质响应文件至现场，中标后，中标供应商在与采购人签订合同之前，必须提供与系统中电子响应文件一致的纸质投标文件一式四份。 |

- 第二部分投标人须知

- （一）遵循原则：

公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

- （二）招标文件：

1.招标文件包括本文件目录所列全部内容，投标人应仔细阅读，并在投标文件中充分满足招标文件的所有要求。

2.招标文件中的“法定代表人”是指供应商的营业执照或相关部门的登记证明文件中的“法定代表人”或“负责人”。

3.投标人应在“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）下载招标文件及有关资料，按要求制作、上传投标文件，对招标文件各项内容做出实质性响应，否则投标无效。

4.招标文件仅作为本次采购使用。

（三）招标文件的解释：

1.投标人如有需要对招标文件要求澄清的问题，请以书面提出，并按“投标邀请”第6项规定的时间将电子邮件及书面传真（两种形式均须发送）至江苏万力通项目管理有限公司，联系方式详见投标邀请第13项。

2.采购人、江苏万力通项目管理有限公司将按“投标邀请”第6项规定的时间对投标人针对招标文件书面提出的要求澄清的问题进行书面答疑。

3.本文件的最终解释权归采购人。

（四）招标文件的补充或修正：

1.采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改将在无锡政府采购网、江苏政府采购网上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，与招标文件具有同等约束力。

2.澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构将在投标截止时间至少5日前，发布澄清公告；不足5日的，采购人或者采购代理机构将顺延提交投标文件的接收截止时间。

# 3.投标人应在投标截止时间前关注原采购公告媒体上发布的相关更正公告。因投标人未尽注意义务，未及时全面地关注更正公告导致其提交的投标材料不符合招标要求，而造成的损失及风险（包括但不限于未中标）由供应商自行承担。

（五）质疑与投诉：

1.质疑的提出和答复、投诉的提起和处理须按《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第94号）相关规定执行。

2.质疑的提出

2.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

2.2潜在供应商已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。对招标文件提出质疑的，应当在获取招标文件或者招标文件公告期限届满之日起7个工作日内以书面形式提出。

2.3供应商认为招标文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。供应商须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

2.4供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

2.5供应商为自然人的，质疑函应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。质疑函须原件递交。

2.6供应商可以委托代理人进行质疑和投诉。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，质疑函应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

2.7以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

3、质疑的受理与答复

3.1采购人负责供应商质疑答复。

3.2质疑函由采购人办理签收手续。

3.3质疑函接收单位信息：

接收单位：江苏万力通项目管理有限公司

地址：无锡市滨湖区华发传感大厦B座1106室

邮编：214000

联系人：殷铭

电话：18912375285

3.4采购人应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

3.5采购人处理的其他要求按照《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第94号）相关规定执行。

4、投诉的提起

4.1质疑供应商对采购人的答复不满意，或者采购人未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向采购人所属预算级次的财政部门提起投诉。

4.2供应商投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉采购人（以下简称被投诉人）和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书的副本。投诉书应当包括下列内容：

（1）投诉人和被投诉人的姓名或者名称、通讯地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑和质疑答复情况说明及相关证明材料；

（3）具体、明确的投诉事项和与投诉事项相关的投诉请求；

（4）事实依据；

（5）法律依据；

（6）提起投诉的日期。

4.3投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

4.4投诉人提起投诉应当符合下列条件：

（1）提起投诉前已依法进行质疑；

（2）投诉书内容符合本办法的规定；

（3）在投诉有效期限内提起投诉；

（4）同一投诉事项未经财政部门投诉处理；

（5）财政部规定的其他条件。

4.5供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，但基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

5、由采购人所属预算级次的财政部门根据《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第94号）相关规定进行投诉处理。

（六）投标文件的组成：（相应内容上传至苏采云系统投标模块）

1.投标函（格式见附件）

2.资格、资信证明文件（扫描后上传，身份证应为正、反面）：

（1）关于资格的声明函（格式见附件）；

（2）具有独立承担民事责任能力的供应商营业执照或相关部门的登记证明文件原件扫描件（供应商如允许以分支机构身份参加投标的，提供供应商分支机构的营业执照复印件）；

（3）供应商法定代表人授权委托书原件扫描件（格式见附件，法定代表人亲自参加投标的除外）（供应商如允许以分支机构身份参加投标的，请自行将“法定代表人”更改为“负责人”，分支机构投标时涉及招标文件“法定代表人”要求的部分，其具体要求视同本条规定）；

（4）供应商法定代表人身份证原件扫描件；

（5）供应商法定代表人授权代表身份证原件扫描件（法定代表人亲自参加投标的除外）；

（6）供应商近一年中任意一个月份（不含投标当月）的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的2024年度的审计报告和所附已审财务报告原件扫描件；

（7）供应商近一年中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）原件扫描件；

（8）供应商近一年中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）原件扫描件；

（9）投标人近一年中任意一个月份（不含投标当月）为其法定代表人授权代表缴纳社保的证明（由相关主管部门出具，新成立公司除外、法定代表人亲自参加投标的除外）；

- （10）中小企业声明函（格式见附件）或残疾人福利性单位声明函（格式见附件）或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局出具的属于监狱、戒毒企业的证明文件；

（11）承诺书（格式见附件）。

注1：按照《政府采购法实施条例释义》，法人的分支机构由于其不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。但银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，可以分支机构参加政府采购和签订合同。

3、开标一览表（格式见附件）

4、明细报价表（格式见附件）

5、服务偏离表（格式见附件）

6、项目组人员配置表（格式见附件）

7、技术文件（格式自拟并自行添加）

8、评分标准中对应的其他所需证明材料（如有自行添加）

9、要求采购人提供的配合（如有自拟并自行添加）

10、其他（供应商认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加）

上述资格、资信证明文件投标供应商必须按要求全部提供。如正在年检（或换证），则必须提供法定年检（或换证）单位出具的有效证明，否则投标文件无效。如上述资格证明文件遇有国家相关政策规定可不具备的，必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明。投标供应商法定代表人或法定代表人授权代表为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其他可以在中国大陆有效居留的许可证明。

（七）投标文件的要求：

1.所有文件、往来函件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号例外）。

2.投标文件由供应商按要求参考给定格式如实填写（编写），须有供应商（盖章）、法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章，方为有效，未尽事宜可自行补充。

3.如无特别说明，供应商报价一律以人民币为报价结算货币，结算单位为“元”。

4.投标费用自理。

5.投标报价说明

1）投标报价按招标文件要求的内容和服务范围报价，各项单价之和为总报价。

2）投标人可先到现场踏勘以充分了解项目位置、情况、道路及任何其他足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解项目情况而导致的索赔申请将不被批准。

3）投标人应当充分考虑服务期内所有可能影响到的因素，一旦投标结束最终成交，总价将包定，除采购人要求变更岗位配置数量外，总价不予调整（国家政策性调整除外）。如发生漏、缺、少项，都将被认为是中标方的报价让利行为，损失自负。

（八）网上响应

1.投标人应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间内，凭CA数字证书登录江苏省政府采购（苏采云）平台获取招标文件，并在投标截止时间之前上传投标文件。

2.供应商应对CA数字证书妥善保管，如被他人盗用投标，后果自负。

3.供应商按招标文件规定的网上解密时间进行解密，如未按时解密后果自负。

4.供应商应当对招标文件提出的要求和条件做出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

5.供应商应对要求提供的资格证明文件、技术资料及其他扫描上传至投标系统。

6.供应商进行网上投标请参照《“苏采云”系统供应商操作手册》。

（九）报价要求：

1.投标供应商的报价的总额应是招标文件中提出的各项支付金额的总和，也应是完成本次采购所列项目的全部费用。

2.本项目招标文件所提供的采购清单是由采购人提供的，投标供应商只能以采购人发放的采购清单及修正文件进行报价。除非采购人对招标文件予以修改，投标供应商应按采购人提供的采购清单进行报价。

# （十）无效投标文件的确认：

供应商有下列情况之一者，其投标文件无效：

1.未按规定在无锡市政府采购供应商信息库注册的；

2.电子投标文件未按规定期限投标的；

3.电子投标文件未按招标文件要求签章的；

4.供应商未按招标文件要求解密电子投标文件的；

5.供应商的法定代表人授权代表，无法定代表人授权委托书的；

6.不具备招标文件中规定的资格要求或未按招标文件规定的要求提供资格、资信证明文件的；

7.被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的；

8.投标文件未按招标文件规定的内容和要求填写的；没有在投标系统指定位置上传对应文件、材料的；

9.电子投标文件图片、字迹模糊不清、无法辨认的；

10.投标文件中有招标文件未允许提供的选择性内容；

11.不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜的；

12.不同供应商的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；

13.不同供应商的投标文件的目录序号、排版格式、文字风格等存在明显的相似性或一致性，特征显示由同一单位或者同一个人编制的；

14.不同供应商投标文件内容存在非正常一致、项目组成员出现同一人、投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的、投标报价呈规律性差异的；

15.不同供应商的委托代理人、项目负责人以及其他相关人员有在同一个单位缴纳社会保险、同一投标文件中单位名称落款与公章不是同一单位的；

16.项目（标段）投标总价超过本项目（标段）预算或最高限价的；

17.提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格证明文件等）；

18.投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

19.评标委员会认定供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且供应商不能应评标委员会要求在评标现场30分钟内提供书面说明上传至政府采购交易管理一体化系统证明其报价合理性的；

20.除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的；

21.投标文件内容不全或不符合招标文件中规定的其他实质性要求的；

# 22.法律法规和招标文件规定的其他无效情形；

23.启用投标文件电子文本的项目，投标人因自身原因造成投标文件电子文本无法导入应急开评标系统的；

24.电子投标文件与招标文件要求格式不一致而无法导入计算机评标系统；

25.各供应商的投标文件上传使用的MAC地址和IP地址--致的，各供应商从同一个单位或者同一个自然人的互联网协议地址下载采购文件或上传投标文件、投标响应文件留有相同标记标识或存在两处以上一致性错误或雷同等情况，视为供应商相互围标、串标，其报价无效。

# （十一）投标、评审：

开标、评审工作由江苏万力通项目管理有限公司负责组织。

具体开标、评审事务由依法组建的评审小组负责。如有争议最终由评审小组认定。

1.由专家组成评审小组，并实行回避制度。

2.投标文件的评审依据：

2.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

2.1.1投标文件中报价一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以报价一览表（报价表）为准；

2.1.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

2.1.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价一览表的总价为准，并修改单价；

2.1.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应无效。

3.投标开始工作程序

3.1所有供应商在招标文件规定的时间内（60分钟内）解密各自投标文件。

3.2解密后，供应商须自行准备设备（包括但不限于笔记本电脑、无线网络）登录苏采云平台，按招标文件规定时间解密后，在评审过程中保持在线，等待评审小组的询问，并等待评审结果，中途不得离开。如未按要求应答，由此所产生的损失及风险由供应商自行承担。

3.3投标文件截止时间后参加投标的供应商或解密投标文件的供应商不足三家的，不开标；

- 3.4各投标单位投标文件均解密后，由采购代理机构工作人员当众宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。

3.5初步资格审查：

采购人依据法律法规和投标招标文件的规定，通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询供应商在投标截止时间之前，是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，以确定投标供应商是否具备投标资格。信用查询结果以网页打印的形式留存并归档。

4.投标文件资格性检查

4.1投标文件资格性检查由资格审查小组负责。

4.2依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格、资信证明等进行审查，以确定供应商提供资格、资信证明的合法性、真实性，是否具备投标资格。

5.评审程序

5.1评审小组对投标文件的有效性、完整性和响应程度进行检查。

5.1.1资格审查小组依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明等进行审查，以确定供应商提供资格证明的合法性、真实性，是否具备投标资格。

5.1.2对意见难以统一或出现争议的事项，评审小组按照少数服从多数的原则，全体成员进行表决。

5.1.3评审小组对投标文件的有效性、完整性和对招标文件要求的符合性进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

5.1.4评审小组在对投标文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以通过政府采购交易管理一体化系统发起询标，要求供应商做出必要的澄清、说明或者纠正。供应商的澄清、说明或者补正应当通过政府采购交易管理一体化系统，由其授权的代表应答并加盖电子公章，且不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

6.2比较与评价

6.2.1本项目评审小组对供应商采用综合评分法进行比较与评价。经评审有效的投标文件按招标文件中规定的评标方法和标准，由评审小组进行比较与评价。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选人的评审方法。

6.2.2评审小组各成员独立对每个有效投标文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

6.2.3评审全部结束后，由工作人员在公证或监督下，在评标室当场核对、汇总各供应商得分，确定各供应商总分和最终排序。

6.2.4评审小组应当根据综合评分情况，按照评审得分，由高到低顺序推荐三名以上中标候选人，并编写评审报告，评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

7.评标方法

通过资格性与符合性审查的供应商，可进入综合评分阶段。

评审委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定供应商的分值；各供应商的最终得分为各评委所评定分值的平均值，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按报价由低到高顺序排列。得分且报价相同的并列，中标候选人并列的按方案优劣顺序排列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的中标候选人。未列入本评分细则的其他条件不作为评分内容。

本次评标评分保留小数点后两位。

（一）评分项目及分值（总分100分）

# （1）投标报价                                    30分

# （2）供应商综合评价                              20分

（3）技术文件                                    50分

# （二）各项目评分标准

1、报价（30分）

采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算（小数点保留两位）：

投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×价格权值×100。

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查的投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在评标现场合理的时间内通过苏采云平台提供说明，必要时提交相关证明材料扫描件；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

2、供应商综合评价（20分）

1）企业业绩（2分）：投标供应商自2020年1月1日以来有类似业绩（类似业绩是指生态修复河道建设或生态修复河道维护保养），每个业绩得1分，最高得2分。【业绩时间以合同签订时间为准。投标时提供合同原件扫描件上传至投标文件中，不提供不得分】

2）企业体系认证证书（3分）：投标供应商提供有效期内的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，每张证书得1分，最高得3分。【投标时提供有效证书的原件扫描件上传至投标文件中，不提供不得分】

3）人员配备（13分）

①项目负责人（3分）：具有环境工程相关专业高级及以上技术职称的得3分。【投标时提供有效职称证书、法定的社保收缴部门出具的投标人为其缴纳的近一年内任意一个月（不含投标当月）的社保缴费证明，上述资料原件的扫描件上传至投标文件中，不提供不得分，网上查询带有二维码/验证码的社保打印件可做原件使用】

②项目组成员（除项目负责人外，10分）：

a.具备环境工程相关专业中级及以上技术职称的有一个得1分，最高得2分；

b.具备机电工程相关专业中级及以上技术职称或二级及以上注册建造师（机电工程专业）的有一个得2分，最高得2分；

c.具备安全生产监督管理等相关部门颁发的考核合格证书的，有1个得1分，最高得2分；

d.具有应急管理部门颁发的《特种作业操作证》（作业类别：电工作业）证书的，有1个得1分，本项最高得2分；

e.具备有害生物防治（制）员证书的，有一人得1分，最高得2分。

本项最高得10分。

【投标时提供上述人员有效证书、法定的社保收缴部门出具的投标人为其缴纳的近一年内任意一个月（不含投标当月）的社保缴费证明，将上述资料原件的扫描件上传至投标文件中，不提供不得分，网上查询带有二维码/验证码的社保打印件可做原件使用】

4）机械设备（2分）：投标供应商为本项目配备无泄漏压缩式垃圾车的，得2分。【车辆自有的提供购买发票、行驶证以及含车牌的车辆实景图片；租赁的提供租赁协议（涵盖本项目服务期）、租赁发票、租赁费用缴费凭证（租赁费用缴费单位应为投标单位）、行驶证以及含车牌的车辆实景图片等相关证明材料（租赁发票开具时间要在本工程招标公告之前）。所有证明材料原件扫描件上传至投标文件中，不提供或者提供不全不得分】

3、技术文件（50分）

# （1）项目水体现状、目标整体理解（8分）：包括：①项目现状调研分析（现状了解程度、分析的完整情况、存在的问题阐述）；②项目目标的整体理解（对项目目标、维护服务要求中重点等方面分析、对河道运行维护目标任务理解）；

# a.方案完整、科学合理，设计清晰详细，完全符合本项目需求，且能够提供上述2项全部方案的，得8分；

# b.方案较完整，科学合理性较强，设计较清晰详细，能够符合本项目需求，能够提供上述1-2项方案的，得 5分；

# c.方案完整性一般，科学合理性一般，设计清晰详细程度一般，能够符合本项目要求，能够提供上述 1-2项方案的，得3分；

# d.方案完整性、科学合理性、设计的清晰详细程度等只能基本满足要求，能够提供上述1-2项方案的，得1分；

# e.提供方案不足或无方案的，不提供不得分。

# （2）项目维护方案及技术分析（10分）：包括：①对项目的整体方案分析（人员组织、设备设施、管理制度）；②项目维护思路与技术分析（项目维护思路、各方面的疑难点、技术路线）；③项目实施方案满足相关技术规范、标准。

# a.方案完整、科学合理，设计清晰详细，完全符合本项目需求，且能够提供上述3项全部方案的，得10分；

# b.方案较完整，科学合理性较强，设计较清晰详细，能够符合本项目需求，能够提供上述2-3项方案的，得 7分；

# c.方案完整性一般，科学合理性一般，设计清晰详细程度一般，能够符合本项目要求，能够提供上述 1-2项方案的，得4分；

# d.方案完整性、科学合理性、设计的清晰详细程度等只能基本满足要求，能够提供上述1项方案的，得1分；

# e.提供方案不足或无方案的，不提供不得分。

# （3）项目日常维护质量保证体系及措施（10分）：包括：①日常维护船只管理及物资配备方案（船只及其他设备设施）；②日常维护质量保证体系、日常维护的措施。

# a.方案完整、科学合理，设计清晰详细，完全符合本项目需求，且能够提供上述2项全部方案的，得10分；

# b.方案较完整，科学合理性较强，设计较清晰详细，能够符合本项目需求，能够提供上述1-2项方案的，得 7分；

# c.方案完整性一般，科学合理性一般，设计清晰详细程度一般，能够符合本项目要求，能够提供上述 1-2项方案的，得4分；

# d.方案完整性、科学合理性、设计的清晰详细程度等只能基本满足要求，能够提供上述1-2项方案的，得1分；

# e.提供方案不足或无方案的，不提供不得分。

# （4）养护服务工作进度安排及措施（8分）：包括：①养护服务工作进度安排（具体的服务内容、服务标准、人员、设施等）；②养护服务工作进度安排保障措施（人员组织、分工落实措施、船只保障）。

# a.方案完整、科学合理，设计清晰详细，完全符合本项目需求，且能够提供上述2项全部方案的，得8分；

# b.方案较完整，科学合理性较强，设计较清晰详细，能够符合本项目需求，能够提供上述1-2项方案的，得 5分；

# c.方案完整性一般，科学合理性一般，设计清晰详细程度一般，能够符合本项目要求，能够提供上述 1-2项方案的，得3分；

# d.方案完整性、科学合理性、设计的清晰详细程度等只能基本满足要求，能够提供上述1-2项方案的，得1分；

# e.提供方案不足或无方案的，不提供不得分。

# （5）应急措施及方案（8分）：包括：①突发污染情况应对方案、应急措施；②特殊事故（情况）措施、防汛措施、重大事故的快速处理预案；

# a.方案完整、科学合理，设计清晰详细，完全符合本项目需求，且能够提供上述2项全部方案的，得8分；

# b.方案较完整，科学合理性较强，设计较清晰详细，能够符合本项目需求，能够提供上述1-2项方案的，得 5分；

# c.方案完整性一般，科学合理性一般，设计清晰详细程度一般，能够符合本项目要求，能够提供上述 1-2项方案的，得3分；

# d.方案完整性、科学合理性、设计的清晰详细程度等只能基本满足要求，能够提供上述1-2项方案的，得1分；

# e.提供方案不足或无方案的，不提供不得分。

# （6）针对本项目提出的合理化建议（6分）：

# a.合理化建议内容贴合项目实际情况，可行性解决方案好，针对性强得6分；

# b.合理化建议内容贴合项目实际情况，可行性解决方案较好，针对性较强得4分；

# c.合理化建议内容基本贴合项目实际情况，可行性解决方案一般，针对性一般得2分；

# d.合理化建议内容与项目实际情况不符，可行性解决方案、针对性较差得1分；

# e.合理化建议内容未作说明的不得分。

# 评委为5人以上的单数（含5人）时，计算分项得分时取平均值为供应商的得分，各分项得分合计即为供应商的总得分。投标文件无相应评分内容时，该项目为零分。供应商如对招标文件提出的合理要求不做出相应承诺或对采购人提出不合理要求的不予得标。每项评分的具体内容和方法由评委集体讨论，由评委独立评分。所有评委打分的平均值为各供应商最终得分。最终得分前三名为推荐中标候选人。评分办法及评分细则的解释权属于采购人。未列入本评分细则的其他条件不作为评分内容。

# （十二）确定中标供应商：

1、评审小组根据招标文件规定的评审方法和评分标准进行评审，按招标文件的要求依法推荐中标供应商。自评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交采购人。采购人自收到评审报告之日起5个工作日内按招标文件的要求，在评审报告推荐的中标候选单位中，依法确定中标供应商。江苏万力通项目管理有限公司自中标供应商确定之日起2个工作日内，发出中标通知书，并在媒体（江苏政府采购网、无锡政府采购网）上发布中标公告。江苏万力通项目管理有限公司和评标委员会对未中标原因不作解释。如有质疑，按《中华人民共和国政府采购法》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《政府采购质疑和投诉办法》等有关法规处理。质疑函应当列明具体的质疑事项及事实根据，认为自己合法权益受到损害的相关证据材料以及质疑供应商的名称、地址、邮编、联系人、联系电话、日期，同时该质疑函应由供应商法定代表人签字并加盖单位公章（原件），以书面形式送达。采购人在收到符合上述要求的书面质疑后规定时间内，对质疑内容作出答复。供应商在法定质疑期限外送达的质疑函或法定质疑期限内送达的质疑函不符合上述要求的均为无效质疑，采购人对无效质疑不予受理。如质疑查无实据或供应商捏造事实，提供虚假材料进行恶意举报，不配合或采用不正当手段干扰政府采购事宜的，将上报政府采购部门处理。

2、招标、投标的整个过程均由区监管部门进行现场监督。

3、在发布中标公告的同时，江苏万力通项目管理有限公司将向中标供应商发出中标通知书。

# （十三）采购终止：

出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

1、符合专业条件的供应商或者对招标文件做出实质性响应的供应商不足三家的；

2、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3、投标人的报价均超过规定的最高限价的。

4、在采购活动中因重大变故，采购任务取消的。

# （十四）中标无效的确认：

（1）提供虚假材料谋取中标的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（3）与采购人、其他供应商恶意串通的；

（4）向采购人行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）在投标过程中与采购人进行协商谈判、不按照招标文件和中标供应商的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

（6）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

供应商有上述（1）至（5）项情形之一的，中标无效。有上述（1）至（6）项情形之一的，处以政府采购项目中标金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以公告，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机构吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

（十五）质疑处理：

1.供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购代理机构提出询问，采购代理机构应当及时作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

2.供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。

3.采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。

# （十六）签订、履行合同：

1、采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，与中标供应商签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。合同经江苏万力通项目管理有限公司见证后生效。

2、江苏万力通项目管理有限公司监督合同的履行。中标方非因不可抗力未履行招、投标文件和合同规定的义务，一经查实，采购代理机构将根据具体情况提请政府采购管理部门做出相应处理。

（十七）政府采购信用担保

政府采购信用担保，是由专业担保机构为供应商向采购人、代理机构、金融机构提供的保证，主要包括担保（本项目不适用）、履约担保、融资担保、合同融资四种形式。供应商可以根据自身情况，自行决定是否选择采用该三种信用担保形式。

1.履约担保。

履约担保，是指由专业担保机构为供应商支付履约保证金的义务向采购人提供的保证担保。专业担保机构根据中标供应商的中标通知书为凭据，进行资信审查后出具履约担保函；供应商未按政府采购合同履行约定义务而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照担保函约定履行担保责任。供应商可以自愿选择是否采取履约担保函的形式缴纳履约保证金。政府采购履约担保函格式见附件2。

2.融资担保。

融资担保，是指专业担保机构为供应商向银行融资提供的保证担保。供应商可以自愿选择是否采取融资担保的形式为政府采购项目履约进行融资。政府采购信用担保融资，是指以政府采购作为平台帮助中小企业融资，政府采购中标的中小企业供应商，以中标通知书和政府采购合同作为抵押凭据直接向银行贷款，或通过担保公司担保后向银行贷款，解决政府采购中标的中小企业在履行合同过程中的资金困难。

3.合同融资

若成为本次政府采购项目的中标供应商，可持政府采购合同在线向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《关于开展政府采购合同融资工作的通知》（锡财购〔2020〕17号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在无锡政府采购网无锡市政府采购交易管理一体化系统查询联系。

4.政府采购信用担保合作担保机构和信用融资合作银行

中标供应商可以根据自身情况，自行决定是否选择采用响应、履约和融资三种信用担保形式，自主选择融资银行。除江苏省财政厅确定的江苏省再担保有限公司和无锡市财政局确定的科发投资担保有限公司为无锡市政府采购信用担保合作担保机构外，民生银行南京分行、江苏银行和中信银行南京分行（为江苏省政府采购信用融资合作银行）、浙商银行无锡分行（为无锡市政府采购信用融资合作银行）可以在无锡市范围内依法开展政府采购信用担保融资业务。

5.合作担保机构及银行出具的投标担保函、履约担保函及银行保函等，均具有《财政部关于开展政府采购信用担保试点工作的通知》中列明的担保效力。除不可抗力外，无论基于何种原因，供应商一旦出现违约情形，承担保证责任的专业担保机构应当先行按照政府采购担保函及时进行偿付，偿付完成后，再按与供应商签订的协议约定内容进行追偿。

# （十八）代理服务费：

本次招标代理费由招标人支付，采购代理服务费的收费按差额定率累进法，收费标准为：中标金额100万元以下费率为1.5%，并在此基础上的70%计取。

# （十九）其他：

1.招标文件的条款必须认真审阅，凡属对条款的误解所造成的投标价格失误，由供应商负责。

附件1政府采购履约担保函（仅供参考）

编号：

（采购人）：

鉴于你方与                    （以下简称供应商）于   年  月  日签订编号为   的《           政府采购合同》（以下简称主合同），且依据该合同的约定，供应商应在    年    月   日前向你方交纳履约保证金，且可以履约担保函的形式交纳履约保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下履约保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在供应商出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1.将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购招标机构同意，将中标项目分包给他人的；

2.主合同约定的应当缴纳履约保证金的情形：

（1）未按主合同约定的质量、数量和期限供应货物/提供服务/完成工程的；

(2)

（二）我方的保证范围是主合同约定的合同价款总额的        %数额为         元（大写           ），币种为        。（即主合同履约保证金金额）

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方保证的期间为：自本合同生效之日起至供应商按照主合同约定的供货/完工期限届满后     日内。

如果供应商未按主合同约定向贵方供应货物/提供服务/完成工程的，由我方在保证金额内向你方支付上述款项。

三、承担保证责任的程序

1.你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号。并附有证明供应商违约事实的证明材料。

如果你方与供应商因货物质量问题产生争议，你方还需同时提供        部门出具的质量检测报告，或经诉讼（仲裁）程序裁决后的裁决书、调解书，本保证人即按照检测结果或裁决书、调解书决定是否承担保证责任。

2. 我方收到你方的书面索赔通知及相应证明材料，在     工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。

四、保证责任的终止

1.保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。保证期间届满前，主合同约定的货物\工程\服务全部验收合格的，自验收合格之日起，我方保证责任自动终止。

2.我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即终止。

3.按照法律法规的规定或出现应终止我方保证责任的其他情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

4.你方与供应商修改主合同，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该等修改事先经我方书面同意的除外；你方与供应商修改主合同履行期限，我方保证期间仍依修改前的履行期限计算，但该等修改事先经我方书面同意的除外。

五、免责条款

1.因你方违反主合同约定致使供应商不能履行义务的，我方不承担保证责任。

2.依照法律法规的规定或你方与供应商的另行约定，全部或者部分免除供应商应缴纳的保证金义务的，我方亦免除相应的保证责任。

3.因不可抗力造成供应商不能履行供货义务的，我方不承担保证责任。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为        法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：（公章）

年     月      日

附2：

无锡市政府采购合同融资政策告知函

各供应商：

欢迎贵公司参与无锡市政府采购活动！

政府采购合同融资是无锡市财政局和中国人民银行无锡市中心支行共同支持企业发展，针对参与政府采购活动的企业融资难、融资贵、融资慢、融资繁问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标供应商，可持政府采购合同在线向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《关于开展政府采购合同融资工作的通知》（锡财购〔2020〕17号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在无锡政府采购网无锡市政府采购交易管理一体化系统查询联系。

- 第三部分采购需求

- 一、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求：

针对梅东河及梅西河生态修复河道维护保养，包括含植物修补、修剪、剪除植物的外运和处置、病虫害防治、浮岛的加固与更换、环保设施设备的运行维护、植物清运消纳、水质监测及临时性指令任务等。河道养护要求：保持整治效果，确保河道水质不反弹。应做好河道养护工作，并无条件服从招标单位和监管部门的统一安排和调度。

二、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：/

三、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：/

四、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求：

1、梅东河服务期：自合同签订之日起6个月；梅西河服务期：自合同签订之日起二年。

2、服务要求：

（1）服务期内除降雨影响外，80%时间水体透明度达到0.8m或以上，其余时间不低于0.5m；降雨后需及时恢复水体透明度。

- （2）每条河道年均水质主要指标达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，具体如下：氨氮：≤1.0mg/L；总磷：≤0.2mg/L；COD：≤20mg/L。溶解氧（DO）：≥5 mg/L。

综合市、区等部门通报水质检测结果及上级各类督查、警示片披露交办情况进行考核。其中：每条河道年均达到Ⅲ类水标准。年均未达到Ⅲ类水标准的，每有一条河道考核扣3万元；市级新一轮整治河道“598”“552”市级监测水质每季度数据平均未达到Ⅲ类水标准，每有一条河道考核扣1万元；

任何河道单月出现劣Ⅴ类的，每条河每次考核扣2万元；任何河道单月出现黑臭的，每条河每次考核扣3万元；溃堤、洪水、地震、外来污染、台风等不可抗力事件或非因供方原因对水质造成影响的，供方负责配合需方留存相关资料，积极做好向上水质突发情况汇报申诉工作，积极消除考核不利因素影响，当月不作考核。不可抗力或非正常情形消除后，需方如需将水体恢复到不可抗力发生前的标准，由需方另外委托单位进行修复或甲乙双方就损毁的程度以及修复的费用，经双方商讨一致后，委派供方实施修复工作）。

- 采购标的验收标准：

- 综合市、区等部门通报水质检测结果及上级各类督查、警示片披露交办情况进行考核。

六、维护保养质量要求

1、确保水生植物量不低于现有数量和面积的最低控制量，如发生植物枯死、病虫害等现象，应及时对死亡苗木进行补种恢复。

2、定期对植物进行修剪，控制浮水植物不超过现有面积的15%，避免其过度繁育，阻塞河道；控制挺水植物高度不高于2m，避免发生倒伏现象，影响景观效果。

3、及时对剪除的植物进行外运，并进行合理的处置。

4、做好水生植物的病虫害防治工作，对发生的病虫害及时进行生物农药喷洒，将病虫害范围控制在植物面积10%以内，杜绝30%以上大面积病虫害现象的发生。

5、受水力冲击和年久浸泡的影响，需注重对浮岛的日常加固工作，有必要及时更换浮体，确保浮体主体结构稳定；确保浮岛现场位置固定有序、整齐，加强浮岛固定桩的巡查和维护，杜绝浮床因固定原因漂移。

6、做好离子设备、微纳米气泡发生器设备、曝气设备等日常开、关机运行工作，并定期对上述设备进行维修保养，确保其正常运转；对于发生故障或其他原因导致上述环保设施设备不能正常运转的，应第一时间（不超过24小时）到达现场维修，如维修后设备依然无法正常运行，应当对相关零部件、设备进行更换。将故障率控制在10%以内。

7、在发生突发性事件（台风、水体受污染、浮岛受人为破坏和环保设施设备遭破坏等）时，需第一时间（1小时之内到达现场）做出应急响应，减小生态修复工程的受损程度；在接到指令性任务（上级领导检查、水利部门清淤或建设部门截污等）时，需积极配合相关部门，协同完成各项任务。

8、环保设施设备安全及文明生产方面

8.1检修维护中的废物、废料必须集中处理，严禁乱用、乱放，做到“工完、料尽、场地清”。

8.2供方需配备专职电工从事日常养护检修维护作业。

8.3检修完设备应进行认真清扫，不能有油污及油漆破损等现象存在。

8.4供方从事检修维护作业人员，必须提前到需方备案，并熟悉需方作业环境、系统设备等。

8.5需方将对现场卫生状况进行检查，不合格处需方将责令供方进行整改。

9、环保设施设备质量及技术方面

9.1检修工作必须按要求执行，如供方未经许可擅自变更工作步骤、程序，责任由供方负责。

9.2因供方检修不善而造成重大质量责任事故的，造成设备损坏的，根据经济损失情况，供方应给予经济赔偿。

9.3检修维护应及时登记技术台账、巡检记录等。

10、环保设施设备运行维护人员管理方面

10.1检修维护及事故抢修，供方应在承诺的时间内响应并投入工作；对于紧急缺陷处理或抢修，应尽可能地缩短响应时间。

10.2检修维护人员须确保电话24小时畅通，以保证响应的及时性，不得出现电话无法接通或无人接听的现象。

10.3人员变动须提前3天通知需方。

10.4需方安排的工作，供方应在规定的、合理的时间内完成。

- 七、维护清单

| 序号 | 名称 |  |  |  | 内容 |  |  | 单位 | 数量 | 服务期限（月） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、梅东河段（伯渎港-金城路），水域面积 27000㎡ 养护期6个月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 生态浮岛的修剪、养护、更换 |  |  |  | 1、日常巡查：每周巡查两次，松动及时固定，破损及时更换，避免整个浮岛连带损伤。 2、及时修剪枯黄、枯死和倒伏植株，及时清理滨岸带挺水植物周围的杂物等。 3、定期去除杂草，除草时注意不要破坏植被根系。 4、冬至后至立春萌动前应对枯萎枝叶进行修剪。 5、对于因病虫害等原因造成某个或某些植被死亡时，应将植被撤出，并进行相应的补种；当植物有严重病虫害时，应撤出后再喷洒杀虫剂处理。 |  |  | ㎡ | 821.43 | 6 |
| 2 | 设备维修、保养 |  | 等离子沉水风机（曝气） |  | 1、沉水风机定期检修，若出现故障及时维修； |  |  | 套 | 5 | 6 |
|  |  |  | 喷泉曝气机 |  | 2、喷泉曝气机定期检修，若出现故障及时更换新机器； |  |  | 套 | 22 | 6 |
|  |  |  | 推流曝气机 |  | 3、推流曝气机定期检修，若出现故障及时更换新机器； |  |  | 套 | 5 | 6 |
|  |  |  | 配电箱 |  | 5、配电箱定期检修，如发生故障及时维修，若维修不了则及时更换新机器。 |  |  | 台 | 33 | 6 |
| 3 | 橡胶坝养护 |  |  |  | 电机、轴承和坝带常规保养； |  |  | 套 | 2 | 6 |
| 4 | 植物清运消纳 |  |  |  | 将收割下来的植物及时进行清运消纳，避免污染环境 |  |  | 项 | 1 | 6 |
| 5 | 水域巡查及水质调控 |  |  |  | - 1、河道每天巡查，主要是排口信息、设备设施状况等工作； 2、采用现场勘查等手段进行，形成巡查记录报告（日报）、月度分析报告等成果资料； - 3、根据水质情况适时采用微生物复合菌剂，高效激活水域土著生物，快速构建土著微生物群落，进行水体调控 |  |  | ㎡ | 27000 | 6 |
| 6 | 水质检测 |  |  |  | 频次：每月两次，并提供水质检测结果（CMA检测报告），以便需方及时了解水质动态。 |  |  | 次 | 2 | 6 |
| 二、梅西河段（夹蠡河-周泾河），水域面积18000㎡ 养护期24个月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 生态浮岛的修剪、养护、更换 |  |  |  | 1、日常巡查：每周巡查两次，松动及时固定，破损及时更换，避免整个浮岛连带损伤。 2、及时修剪枯黄、枯死和倒伏植株，及时清理滨岸带挺水植物周围的杂物等。 3、定期去除杂草，除草时注意不要破坏植被根系。 4、冬至后至立春萌动前应对枯萎枝叶进行修剪。 5、对于因病虫害等原因造成某个或某些植被死亡时，应将植被撤出，并进行相应的补种；当植物有严重病虫害时，应撤出后再喷洒杀虫剂处理。 | ㎡ |  | 1000 | 24 |
| 2 |  | 潜岛及沉水植物 |  |  |  | 1、日常巡查：每周巡查两次，松动及时固定，破损及时更换，避免整个潜岛连带损伤。 2、及时清除水体表面的植物及非目的性沉水植物。 3、沉水植物长出水面影响景观时，应进行人工打捞或机割、调整潜岛水下高度。对于死株，应及时清除。 4、一年收割1次，收割时间为枯萎1周内开始收割，收割方式为机械收割或人工打捞。 5、台风、大风大雨天气及强泄洪后2-3天，检查沉水植物的冲毁情况，如有冲毁，及时补植。 |  | ㎡ | 5000 | 24 |
| 3 |  | 设备维修、保养 |  | 等离子沉水风机（曝气） |  | 1、沉水风机定期检修，若出现故障及时维修； |  | 套 | 12 | 24 |
|  |  |  |  | 喷泉曝气机 |  | 2、喷泉曝气机定期检修，若出现故障及时更换新机器； |  | 套 | 5 | 24 |
|  |  |  |  | 潜岛自动升降电动装置 |  | 3、潜岛自动升降电动装置定期检修，若出现故障及时维修；自动升降装置钢丝绳更换 |  | 台 | 274 | 24 |
|  |  |  |  | 离子束叠加交换器 |  | 4、离子束叠加交换器定期检修，若出现故障及时维修；耗材更换。 |  | 套 | 10 | 24 |
|  |  |  |  | 配电箱 |  | 5、配电箱定期检修，如发生故障及时维修，若维修不了则及时更换新机器。 |  | 台 | 28 | 24 |
| 4 |  | 橡胶坝养护 |  |  |  | 电机、轴承和坝带常规保养； |  | 套 | 1 | 24 |
| 5 |  | 植物清运消纳 |  |  |  | 将收割下来的植物及时进行清运消纳，避免污染环境 |  | 项 | 1 | 24 |
| 6 |  | 水域巡查及水质调控 |  |  |  | - 1、河道每天巡查，主要是排口信息、设备设施状况等工作； 2、采用现场勘查等手段进行，形成巡查记录报告（日报）、月度分析报告等成果资料； - 3、根据水质情况适时采用微生物复合菌剂，高效激活水域土著生物，快速构建土著微生物群落，进行水体调控。 |  | ㎡ | 18000 | 24 |
| 7 |  | 水质检测 |  |  |  | 频次：每月两次，并提供水质检测结果（CMA检测报告），以便需方及时了解水质动态。 |  | 次 | 2 | 24 |

八、考核内容

一、监管考核范围和对象

考核范围：包括但不限于生态修复河道维护保养，包括含植物修补、修剪、剪除植物的外运和处置、病虫害防治、浮岛的加固与更换、环保设施设备的运行维护、植物清运消纳、日常河道入河口排查、水质监测及临时性指令任务等。

考核对象：中标单位。

二、监管考核内容和标准

1、定员定岗，有专业全职的作业人员，足额配备，相对固定，不得兼职，如有变动及时上报主管部门备案。

2、养护人员统一着装，持证上岗，文明作业，保持船况良好，船容整洁。

3、河道巡查作业要求：每天实行全面河道巡查，常态化巡查工作，做到每日有专人进行巡回巡查，发现问题及时处置。

4、认真做好运维船只的日常维护，确保正常运行。

5、如遇市创建考核、重大活动、节假日和突发公共事件等，中标单位应无条件服从招标单位和监管部门的统一安排和调度。

6、接受社会监督，对新闻单位曝光和市民投诉、巡查员反映发现的问题及时落实整改，并做到有记录有答复。

三、监管考核办法

1、河道综合养护考核由梅村街道建设和生态环境办公室每月进行一次综合考核，考核情况进行通报，严格质量考核奖惩，确保作业质量达标创优。

2、作业单位加强日常监管考核，建立每日自查，巡查制度，并将巡查情况每月上报梅村街道建设和生态环境办公室。

四、考核检查以及兑现程序

以下称无锡市新吴区人民政府梅村街道办事处为需方，中标单位为供方。

- 月考分必须达到合格标准以上，如达不到要求，书面警告，连续两次或累计三次提出书面警告的，终止合同；供方一年内累计三次月度考核不合格的，或经考核确定不能承担此项目工作的，需方有权无条件单方面终止合同，供方接到需方通知后24小时内无条件清退出场，由此造成的经济损失由供方承担，原已完成工作量据实按有关规定结算。

- 考核表详见附件

附件1

梅村街道梅东河、梅西河河道养护考核评定表（月度）

| 考核内容 | 项目 | 具体要求 | 分值 | 赋分（扣分）说明 | 赋分依据 |  | 实得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日常巡查 （20分） | 水环境整治及绿植养护 | 每日全覆盖巡查； （1）及时修剪枯黄、枯死和倒伏植株，清理滨岸挺水植物周围的杂物等； （2）定期清理有害水生植物、地龙网，劝阻倾倒废水、洗拖把等污染河道行为。 （3）冬季对枯萎的沉水植物进行收割，并及时清运；一年补种2次沉水植物。 | 10 | （1）每发现3点或者1平方米计为1处，每处扣2分； （2）制定相应台账，未定期巡查、者无记录、记录不完整规范的一次扣1分，每少巡查一次扣200元； （3）修剪不及时，一次扣除200元。因修剪不及时，造成投诉举报一次扣300元； （4）未按需方要求时间收割，一次扣500元；收割后未及时清运，扣500元；因清运不及时造成投诉举报，一次扣1000元。 （5）未按需方要求时间补种，一次扣500元；因补种不及时造成投诉举报，一次扣1000元。 | 数量 |  |  |
|  | 入河排污口 | 1、执行巡查制度、做好河道巡查记录。 2、无影响排涝的各种障碍物（河道治理所需围堰等水利设施除外）。 3、每天记录和上报河道雨水口晴天出水流量、水质情况，及时形成书面记录。 4、养护项目落实专人负责，做好与需方对接，及时安排需方交付的各项工作。 | 10 | （1）未定期巡查、无记录、记录不完整规范的，一次扣1分； （2）障碍物有一处扣1分； （3）记录未及时上报一次扣1分； （4）需方交付的各项任务对接不及时，扣1分； | 数量 |  |  |
| 安全管理（10分） | 养护团队 | 1、员工按规定着装，配备必要的作业和防护工具，定期进行安全教育并形成书面记录。 2、维护公示牌、宣传牌、规章制度、公司用工合同等。 3、无安全生产责任事故。 | 10 | （1）发现不按规定着装及未配备必要的作业防护工具和安全教育记录，每次扣2分； （2）缺一项扣1分； （3）发生一次事故扣5分，根据事故影响可解除养护合同； | 数量 |  |  |
| 主动发现（15分） | 应急处置 | 1、养护单位应主动发现养护问题。 2、河道发生突发污染情况，水质产生波动及时上报并应急处理。 3、及时做好需方交办的各项应急处置、临时保障等工作，及时做好问题整改工作。响应时间不超过2小时。 | 15 | 养护问题未及时发现或上报，被需方巡查发现或被第三方投诉扣，未应急处理或处理无效果，按问题大小扣减相应分值。（问题大小分为一般、中等、严重：一般不扣分，中等每件扣1分，严重每件扣2分并扣5000元） 突发情况未及时上报扣2分，未应急处理扣1分； 工作不到位、响应不及时的每次扣2分； | 数量 |  |  |
| 按时整改 （10分） | 问题处置时效 | 养护工单处置时效性。 | 10 | 每件工单超时完成或未完成扣0. 1分。（不及时完成超过一个月，第二个月扣双倍分数，第三月三倍以此类推）） | 数量 |  |  |
| 整改质量 （10分） | 问题处置成效 | 养护工单处置成效性。 | 10 | 每件工单被退单要求重新整改一次扣0.1分。（第二次整改扣双倍分数，第三次三倍以此类推） | 数量 |  |  |
| 综合管理 （15分） | 基础保障 | 人员、设备、项目部等基础设施配备充足。 | 15 | 基础设施配备不足扣2分。 | 数量 |  |  |
|  | 文明措施 | 现场作业规范，分类处置。 |  | 文明作业不规范扣1分，发现弄虚作假事件扣2分；处置不规范扣2分。 | 数量 |  |  |
|  | 重大保障 | 重大会议、活动期间保障措施落实到位。 |  | 保障措施不力扣1分，受到区以上领导批评扣2分。 | 数量 |  |  |
|  | 问题曝光 | 问题处置及时有序，不造成负面影响。 |  | 市河长办通报每件扣1分，区以上领导批示督办每件扣2分， 新闻媒体曝光每件扣3分。新闻媒体曝光每件扣5分并扣除5万元。 | 数量 |  |  |
|  | 其他 | 配合甲方做好各类迎检工作。 |  | 未按时、按要求做好各类迎检工作的，一次扣2000元。 | 数量 |  |  |
| 河道问题 （15分） | 违法填河 河道违法施工 违法侵占河道 河道污染 违法捕捞 | 擅自填河、擅自围堰、擅自筑坝、偷排泥浆、擅自施工、施工扰民、违章搭建、占绿毁绿、河岸严重堆载、堵塞防汛通道、三无居家船只、设置拦网渔网、向河道内倾倒工业、农业、建筑等废弃物以及粪便在河道内清洗装贮过油类或者有毒有害污染的车辆、容器、向河道直接排放污水、废水、泥浆、水体异常黑臭、水体气味异常、船舶油污、拦网捕捞、电毒捕捞等； | 15 | 未发现、被动发现或未及时转报每件扣0.5分。 | 数量 |  |  |
| 设备维修保养（5分） | 设备的外观、安全、管理、运行状况 | 外观表面清洁、无锈斑、无变形； 操作面板指示灯、按钮是否正常； 实行定人定机，责任到人； 各种限位开关、信号，安全防护装置齐全可靠； 遵守安全操作规程、维护保养规程，熟记“三好”“四会”要求，做好日常维护保养记录； 制度完善、工作责任明确、操作培训合格； 设备操作、维护责任人标识明显； 配备专职电工从事日常养护检修维护作业； 设备振动、噪声正常； 设备防护敷设良好； 电器装置灵敏可靠，有调整、更换记录； | 5 | 1、未发现、被动发现或未及时转报每件扣0.5～1分，按程度酌情扣分； 2、对问题较多的设备，除按本要求评分外，另下整改通知单，按期整改完毕，否则，按通知单执行且扣减至年终评定表。 | 数量 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

附件2

梅村街道梅东河、梅西河河道养护考核评定表（年终）

| 考核内容 | 项目 | 分值 | 具体要求 | 赋分（扣分）说明 | 考核得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基础工作 （45分） | 组织管理 | 10 | 以文件形式明确分管领导、管理机构及负责人。建立管理养 护实施细则、安全文明等管理制度，并每年与养护人员签订安全协议。 | 管理机构、分管负责人、项目负责人不明确、无正式文件扣0.5～5分；管理制度不健全扣0.5～5分。 |  |  |
|  | 一河一档 | 15 | 一河一档资料齐全、数据正确、内容清晰、更新及时；日常管理资料收集齐全，内容清晰、准确，做到平时归档及时， 存放有序，年终装订成册。 | 档案资料优秀准确得13～15分，较好得10～12分，一般得7～10分，比较差模糊得4-6。 |  |  |
|  | 人员配备 | 10 | 项目部人员、职称技术人员、施工员、巡视员、一线人员配置符合招投标文件、合同协议条款等相关规定。使用本区域劳动力不低于50%。 | 项目部人员、职称技术人员、施工员、巡视员等人员 缺少1名扣1分，一线人员数量明显不足扣1～5分。 |  |  |
|  | 设备配置 | 10 | 各类养护船只、车辆、设备符合招投标文件、合同协议条款等相关规定。 | 设备数量不足扣1～5分，配置标准不符合要求扣1～5分 |  |  |
| 月考平均分（30分） | 月度考核平均分 | 30 | 全年12个月考核平均分 | 月考平均分在95以上得满分； 月考平均分在90以上扣1分； 月考平均分在85以上扣2分； 月考平均分在80以上扣3分； |  |  |
| 水体质量 （25 分） | 水质达标 | 25 | 全年水质考核断面达标。 | 依据年度水质报告：养护区域内1个水质断面不达标扣1分，扣完为止。 |  |  |
| 小计 |  | 100 |  |  |  |  |
| 奖励分项、扣减分项 | 填堵河道 | +6 -10 | 积极管理阻止违法填河事项的发生 因管理不到位发生违法填河 | 根据现场取证认定结果管理积极每件加1分，最高加6分； 根据违法认定结果且整改不力每件扣2分，最高扣10分； |  |  |
|  | 河道设备维修、保养 | +6 -12 | 河道设备维修保养及时，转报及时 河道设备维修、保养不到位 | 根据设备维修保养程度酌情加分，每条河道加1分，最高加6分； 根据各河道设备维修、保养考核表认定结果且整改不力每河道扣2分； |  |  |
| 合计 |  |  | 实得分 |  |  |  |

附件3

梅村街道梅东河、梅西河河道养护考核成绩应扣款标准

|  | 优秀 〔90分（含）以上〕 | 良好 〔61分（含）—89分〕 | 不达标 得分≤60 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 养护经费比例 | 100% | 年度养护经费*得分比例； | 扣除全部养护费用。 |  |

注：（1）服务期内除降雨影响外，80%时间水体透明度达到0.8m或以上，其余时间不低于0.5m；降雨后需及时恢复水体透明度。

（2）每条河道年均水质主要指标达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，具体如下：氨氮：≤1.0mg/L；总磷：≤0.2mg/L；COD：≤20mg/L。溶解氧（DO）： ≥5 mg/L。

综合市、区等部门通报水质检测结果及上级各类督查、警示片披露交办情况进行考核。其中：每条河道年均达到Ⅲ类水标准，年均未达到Ⅲ类水标准的，每有一条河道考核扣3万元；市级新一轮整治河道“598”“552”市级监测水质季度数据平均值未达到Ⅲ类水标准，每有一条河道考核扣1万元；

任何河道单月出现劣Ⅴ类的，每条河每次考核扣2万元；任何河道单月出现黑臭的，每条河每次考核扣3万元；溃堤、洪水、地震、外来污染、台风等不可抗力事件或非因供方原因对水质造成影响的，供方负责配合需方留存相关资料，积极做好向上水质突发情况汇报申诉工作，积极消除考核不利因素影响，当月不作考核。不可抗力或非正常情形消除后，需方如需将水体恢复到不可抗力发生前的标准，由需方另外委托单位进行修复或甲乙双方就损毁的程度以及修复的费用，经双方商讨一致后，委派供方实施修复工作。

梅村街道建设和生态环境办公室保留对本考核制度的解释和修改权力。

- 第四部分合同书（格式文本）

合同书

需方（采购方）：无锡市新吴区人民政府梅村街道办事处

供方（供应商）：

根据采购编号JSZC-320214-WXZH-G2025-0010招标文件及中标单位的投标文件和中标通知书，经协商一致，签订本合同。

一、合同概况

1.1需方向供方采购的梅村街道梅东河、梅西河河道养护项目报价明细详见附件。

1.2本项目治理范围及要求：针对梅东河及梅西河生态修复河道维护保养，包括含植物修补、修剪、剪除植物的外运和处置、病虫害防治、浮岛的加固与更换、环保设施设备的运行维护、植物清运消纳、水质监测及临时性指令任务等。河道养护要求：保持整治效果，确保河道水质不反弹。应做好河道养护工作，并无条件服从招标单位和监管部门的统一安排和调度。

1.3河道养护要求：

①服务期内除降雨影响外，80%时间水体透明度达到0.8m或以上，其余时间不低于0.5m；降雨后需及时恢复水体透明度。

②每条河道年均水质主要指标达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，具体如下：氨氮：≤1.0mg/L；总磷：≤0.2mg/L；COD：≤20mg/L。溶解氧（DO）：≥5 mg/L。

综合市、区等部门通报水质检测结果及上级各类督查、警示片披露交办情况进行考核。其中：每条河道年均达到Ⅲ类水标准。年均未达到Ⅲ类水标准的，每有一条河道考核扣3万元；市级新一轮整治河道“598”“552”市级监测水质季度数据平均值未达到Ⅲ类水标准，每有一条河道考核扣1万元；

任何河道单月出现劣Ⅴ类的，每条河每次考核扣2万元；任何河道单月出现黑臭的，每条河每次考核扣3万元；溃堤、洪水、地震、外来污染、台风等不可抗力事件或非因供方原因对水质造成影响的，供方负责配合需方留存相关资料，积极做好向上水质突发情况汇报申诉工作，积极消除考核不利因素影响，当月不作考核。不可抗力或非正常情形消除后，需方如需将水体恢复到不可抗力发生前的标准，由需方另外委托单位进行修复或供需双方就损毁的程度以及修复的费用，经双方商讨一致后，委派供方实施修复工作）

1.4供方对提供的标的物应当拥有完整的物权，并且负有保证第三人不得向需方主张任何权利（包括知识产权）的义务。

1.5 服务期

梅东河服务期6个月（      年     月   日——    年    月   日）

梅西河服务期24个月（      年     月   日——    年    月   日）

1.6 服务地点： 需方指定地点

二、合同价格与支付

2.1 合同价格按此次中标价格执行，合同总金额为人民币大写：       ，小写：￥      元投标报价为最终报价，且综合单价固定，除非因特殊原因并经双方协商同意，供方不得再要求追加任何费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，供方所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

2.2 合同生效后按如下方式支付货款：

a.合同价款的支付：服务费每满一年结算支付一次，甲方根据乙方履行合同的考核情况向乙方支付相应的服务费。

b.支付步骤：

首次付款：按当期一年的实际考核及违约扣款后，支付至合同价的50%；

第二次付款：服务期满后，按当期一年的实际考核及违约扣款后，一次性支付余款。

服务内容减少的情况下：减少部分的服务费=减少的服务内容工作量×相应单价。由需方根据实际发生的时间，在结算实际应付的服务费时进行扣减。

注：

（1）养护期间年终得分≥90分不做扣款；得分89～61分，养护费用为当年合同价*得分比例；得分≤60分扣除全部养护费用。若连续3个月考核70分以下的，需方有权解除合同。突发污染、河道施工等特殊情况导致水质下降除外。

（2）因需方使用的是财政资金，具体付款时间以需方财政拨款时间为准。

（3）各个阶段性目标实现且达到规定期满时间即按相应比例支付项目款项，任何后续目标的实现或未实现均不影响前一阶段目标实现并支付相应费用，即整个项目运行维护期结束时，需方根据目标实现情况决定项目结束，按已经实现的目标进行结算。

2.3 支付方式：银行汇票或转账支票。

三、项目内容及工作量

3.1项目内容

河道养护要求：保持整治效果，确保河道水质不反弹。应做好河道养护工作，并无条件服从招标单位和监管部门的统一安排和调度。

3.2供方的工作量：详见招标文件及中标单位的投标文件和中标通知书。

| 序号 | 河道名称 | 范围（地点） | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

3.3需方的责任：运行电费由需方负责。

四、相关要求

1、确保水生植物量不低于现有数量和面积的最低控制量，如发生植物枯死、病虫害等现象，应及时对死亡苗木进行补种恢复。

2、定期对植物进行修剪，控制浮水植物不超过现有面积的15%，避免其过度繁育，阻塞河道；控制挺水植物高度不高于2m，避免发生倒伏现象，影响景观效果。

3、及时对剪除的植物进行外运，并进行合理的处置。

4、做好水生植物的病虫害防治工作，对发生的病虫害及时进行生物农药喷洒，将病虫害范围控制在植物面积10%以内，杜绝30%以上大面积病虫害现象的发生。

5、受水力冲击和年久浸泡的影响，需注重对浮岛的日常加固工作，有必要及时更换浮体，确保浮体主体结构稳定；确保浮岛现场位置固定有序、整齐，加强浮岛固定桩的巡查和维护，杜绝浮床因固定原因漂移。

6、做好离子设备、微纳米气泡发生器设备、曝气设备等日常开、关机运行工作，并定期对上述设备进行维修保养，确保其正常运转；对于发生故障或其他原因导致上述环保设施设备不能正常运转的，应第一时间（不超过24小时）到达现场维修，将故障率控制在10%以内。

7、在发生突发性事件（台风、水体受污染、浮岛受人为破坏和环保设施设备遭破坏等）时，需第一时间（1小时之内到达现场）做出应急响应，减小生态修复工程的受损程度；在接到指令性任务（上级领导检查、水利部门清淤或建设部门截污等）时，需积极配合相关部门，协同完成各项任务。

8、环保设施设备安全及文明生产方面

8.1检修维护中的废物、废料必须集中处理，严禁乱用、乱放，做到“工完、料尽、场地清”。

8.2供方需配备专职电工从事日常养护检修维护作业。

8.3检修完设备应进行认真清扫，不能有油污及油漆破损等现象存在。

8.4供方从事检修维护作业人员，必须提前到需方备案，并熟悉需方作业环境、系统设备等。

8.5需方将对现场卫生状况进行检查，不合格处需方将责令供方进行整改。

9、环保设施设备质量及技术方面

9.1检修工作必须按要求执行，如供方未经许可擅自变更工作步骤、程序，责任由供方负责。

9.2因供方检修不善而造成重大质量责任事故的，造成设备损坏的，根据经济损失情况，供方应给予经济赔偿。

9.3检修维护应及时登记技术台账、巡检记录等。

10、环保设施设备运行维护人员管理方面

10.1检修维护及事故抢修，供方应在承诺的时间内响应并投入工作；对于紧急缺陷处理或抢修，应尽可能地缩短响应时间。

10.2检修维护人员须确保电话24小时畅通，以保证响应的及时性，不得出现电话无法接通或无人接听的现象。

10.3人员变动须提前3天通知需方。

10.4需方安排的工作，供方应在规定的、合理的时间内完成。

10.5供方提供的设备（若有）必须为原包装，在送交需方验收前不得拆箱。

10.6根据国家规定，需方要求供方参加工程保险和人身意外伤害及装备保险，所有保险费用均应包含在合同总价中。

五、违约责任

合同一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或赔偿损失等违约责任。

5.1 需方违约责任

需方逾期支付货款的应按照逾期付款金额的每天万分之四支付逾期付款违约金。

5.2 供方违约责任

供方不能履行合同的，或经整改仍不合格从而发生水质超标情况，综合市、区等部门通报水质检测结果及上级各类督查、警示片披露交办情况进行考核。

供方一年内累计三次月度考核不合格的，或经考核确定不能承担此项目工作的，需方有权无条件单方面终止合同，供方接到需方通知后24小时内无条件清退出场，由此造成的经济损失由供方承担，原已完成工作量据实按有关规定结算。

六、争议的解决

甲乙双方因合同发生争议，应在招标机构的主持下进行调解，协商不成，任何一方可以向需方所在地人民法院起诉。

七、其他事项

1、合同经供需双方代表签字并盖章后生效。

2、合同签订后供需双方即直接产生权利与义务的关系，合同执行过程中出现的问题应按照合同约定、法律法规的规定办理，在合同履行过程中，双方如有争议，协调解决。如协商不能解决，双方可向当地仲裁委员会申请仲裁，仲裁期间，除仲裁委员会要求停止履行合同或出现一方确实无法继续履行合同的情形外，本合同应继续履行。

3、合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和招标文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式签订补充协议，且补充协议与本合同具有同等效力。

4、供需双方确认：对本合同条款及后果均已知悉，一致确认不存在欺诈、胁迫、乘人之危、重大误解、显失公平等任何可能导致合同无效或被撤销的情形。

八、不可抗力

8.1因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方延迟履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

8.2合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。

九、合同的解除和转让

9.1 需方和供方协商一致，可以解除合同。

9.2 有下列情形之一，合同一方可以解除合同：

9.2.1 因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；

9.2.2 因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同；

9.2.3有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方以主张解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。

9.3 合同的部分和全部都不得转让。

9.4因甲方其他项目安排或国家政策性调整等非乙方原因导致服务需提前终止的，甲方有权提前向乙方发出书面通知，双方应按照服务实际完成的养护内容结算费用。

十、合同的生效

本合同由供需双方签字、盖章，并经江苏万力通项目管理有限公司见证后生效。

十一、附则

11.1 合同份数：合同一式五份，供需双方各执二份，江苏万力通项目管理有限公司一份。

11.2 本合同文件使用中文书写、解释和说明。

11.3 本合同履行过程中的招标文件、投标文件、合同条款及中标通知书，供方在投标、评标过程中所作其它有关承诺、声明、书面澄清等均为本合同不可分割的部分，与主合同具有同等法律效力。

11.4 未尽事宜

本合同未尽事宜应按照《中华人民共和国民法典》和《中华人民共和国政府采购法》之规定解释。

需方（采购人）：           （盖章）   供方（中标方）：          （盖章）

法定（授权）代表人：                 法定（授权）代表人：

地址：                                 地址：

年      月       日                      年      月       日

见证方： 江苏万力通项目管理有限公司（盖章）

见证人：

年      月       日

- 第五部分附件（投标文件格式）

投

标

文

件

项目名称：

招标编号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日期 ：

# （一）投标函（格式）：

致江苏万力通项目管理有限公司　：

- 一、我方愿意按照招标文件的一切要求，提供本项目的投标，投标总价见《开标一览表》。

- 二、我方愿意提供江苏万力通项目管理有限公司在招标文件中要求的文件、资料。

- 三、我方同意按照招标文件中的规定，本投标文件投标的有效期限为开标之日起90天。

- 四、如果我方的投标文件被接受，我方将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量，完成交货任务。

- 五、我方认为贵局有权决定中标者。

- 六、我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》，并按照《中华人民共和国民法典》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和合同条款履行自己的全部责任。

- 七、我方认可并遵守招标文件的所有规定，放弃对招标文件提出质疑的权利。

- 八、我方愿意按招标文件的规定上传《投标（报价）承诺函》。如我方在投标截止期后撤回投标及中标后拒绝遵守投标承诺或拒绝在规定的时间内与采购人签订合同，则接受政府采购监督管理部门的处理。

- 九、如果我方被确定为中标供应商，我方愿意向采购人缴纳履约保证金。且我方如无不可抗力，又未履行招标文件、投标文件和合同条款的，一经查实，我方愿意赔偿由此而造成的一切损失，并同意接受按招标文件的相关要求对我方进行的处理。

十、我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其他供应商或者采购中心恶意串通、决不向采购人、采购代理机构和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

投标供应商（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

电话：                              传真：

（二）开标一览表

项目编号：

货币单位：人民币元

| 项目名称 | 项目内容 | 总价（小写） |
| --- | --- | --- |
| 梅村街道梅东河、梅西河河道养护项目（项目名称） | 详见投标文件 | 元 |
| 总价（大写）： |  |  |

投标人公章：（电子签章）

- （三）明细报价表（格式）

供应商名称（加盖公章）：

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| … … |  |  |  |  |  |  |
| 总价（元） |  |  |  |  |  |  |

# 法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

- 注：（1）投标供应商应当根据“采购需求”的内容在上表中详细填写，包含但不限于以上内容，请各投标供应商自行补充完善；

- （2）表格不够可自行延长；

- （3）投标供应商报价时应充分考虑服务期内所有可能影响报价的因素，一旦投标结束最终中标，总价将包定，不予调整。如发生漏、缺、少项，都将被认为是中标供应商的报价让利行为，损失自负。

# （四）承诺书（格式）：

（投标供应商名称）在此承诺：

我公司（单位）愿针对此次梅村街道梅东河、梅西河河道养护项目（项目名称）进行投标。

我公司符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，在此郑重承诺具备以下条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）近三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。

若有违背，我公司（单位）愿意承担由此而产生的一切后果。

投标供应商（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

承诺书二

致：无锡市新吴区人民政府梅村街道办事处

我公司自愿参加贵单位（公司）项目的投标，并接受对我公司的资格审查，我公司承诺：本公司参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录；我公司未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态，企业没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大工程质量事故等问题，被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的。根据贵单位（公司）提出的采购文件要求，本公司递交的投标文件中的内容没有隐瞒、虚假、伪造等弄虚作假行为。若发现该行为，贵公司可以拒绝我公司报价，如已中标，可取消我公司中标资格，并接受政府采购主管部门对我公司弄虚作假、违反公平和诚实信用原则做出的任何处理。

投标供应商：（盖章）

法定代表人签名或盖章：

年    月    日

承诺书三（廉洁承诺书格式）

为了积极配合贵单位的招标工作，有效遏制不公平竞争和违规违纪问题的发生，确保招标工作的公平、公正、公开，我们保证认真贯彻《中华人民共和国招标投标法实施条例》等相关规定以及相关廉洁要求，特向贵局承诺如下事项：

1、自觉遵守国家法律法规及有关廉政建设制度。

2、主动了解贵单位招投标纪律，积极配合贵局执行招投标廉政建设的有关规定。

3、不使用不正当手段妨碍、排挤其他投标供应商或串通投标。

4、按照招标文件规定的方式进行投标，不隐瞒本单位投标资质的真实情况，投标资质符合规定。

5、不以任何方式向采购人员赠送礼品、礼金及有价证券；不宴请或邀请招标方的任何人参加高档娱乐消费、旅游、考察、参观等活动；不以任何形式报销招标方的任何人以及亲友的各种票据及费用；不进行可能影响招投标公平、公正的任何活动。

6、不向设计招标的单位及个人购置或提供通信工具、交通工具和高档办公用品等。

7、不向涉及招标的单位及个人的配偶、子女、亲属分包此次招标项目。

8、不向涉及招标的单位及个人支付好处费、介绍费。

9、一旦发现相关人员在招标过程中有索要财物等不廉洁行为，坚决予以抵制，并及时向贵局纪检部门举报。

我们若违反上述承诺，愿接收取消投标资格及其他任何形式的处理。

投标供应商（公章）：

法定代表人或授权代理人：          （签字或盖章）

年    月     日

（五）投标供应商基本情况声明

（内容写不完的栏目可相应扩展）

供应商名称（加盖公章）：

| 法定代表人 |  |  | 成立日期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业地址 |  |  | 注册资本 | 万元 |
| 经营范围 |  |  |  |  |
| 职工人数 |  | 其中： 中级职称 人数、 高级职称 人数 |  |  |
| 2024年12月资产总额 | 万元 | 净资产 |  | 万元 |
| 2024年12月股东权益 | 万元 | 2024年业务收入 |  | 万元 |
| 2024年实现利润 | 万元 |  |  |  |
| 办公面积 | 平方米 | 其中： |  | 自有面积 平方米 承租面积 平方米 |
| 单位简历及内设机构情况 |  |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |  |
| 近三年来完成或正在履行的重大合同情况 |  |  |  |  |
| 近三年来受行业主管部门考核评价及业主评价意见 |  |  |  |  |
| 最近3年内有无因违纪或其他原因被投诉或起诉的情况及说明 |  | （包括解决方式和结果） |  |  |
| 最近3年内主要负责人有无因经济犯罪被司法机关追究的情况及说明 |  |  |  |  |
| 其他需要说明的情况 |  |  |  |  |

法定代表人或授权代表签字或盖章：

注：1.上表不够可自行延长

（六）法定代表人授权委托书（格式）：

采购编号：

日期：

江苏万力通项目管理有限公司　：

（投标供应商单位名称）          系中华人民共和国合法企业，

法定地址：                ，特授权    （姓名）   代表我公司（单位）全权办理针对       （项目名称）      的投标，参与开标、评标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司（单位）对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。被授权人有（无）转委托权。

被授权人情况：

姓名：         性别：       年龄：       职务：

身份证号码：                电话：

通讯地址：

被授权人签名：                单位名称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

授权代表身份证正、反面

复印件或扫描件

法定代表人身份证正、反面

复印件或扫描件

法定代表人亲自参加投标的需提供：

法定代表人身份证明书（格式）

单位名称：

单位性质：

地址：

成立时间：年月日

经营期限：

姓名：      性别：      年龄：       职务：

系的法定代表人。

特此证明。

投标供应商：             （盖公章）

日期：  年月日

| 法定代表人身份证复印件 （正面） |  | 法定代表人身份证复印件 （反面） |
| --- | --- | --- |

# （七）关于资格的声明函（格式）：

采购编号：

日期：

江苏万力通项目管理有限公司：

我公司（单位）参加本项目             （项目名称）            政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录。

我公司（单位）参加本次项目        （项目名称）          政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，我公司（单位）愿针对本次项目             （项目名称）        进行投标，投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司（单位）愿意承担由此而产生的一切后果。

投标供应商（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：

（八）中小企业声明函（格式）：

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（招标文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.  （标的名称） ，属于（招标文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

- 2.中标供应商的《中小企业声明函》将随中标公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

（九）残疾人福利性单位声明函（格式）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加             单位的                 项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

# （十）企业业绩一览表

企业业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 项目时间 | 合同金额 （人民币） | 业主单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

注：附评分标准中需要提交的证明材料。如出现证明材料复印件内容不完整或字迹、内容、盖章模糊不清等情况均不得分。

投标供应商（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

日期：    年  月   日

# （十一）项目组人员配置表

项目组人员配备表

供应商名称（盖章）：

政府采购编号：JSZC-320214-WXZH-G2025-0010

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 岗位名称 | 专业 | 相关证书 | 工作年限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … … |  |  |  |  |  |  |  |  |

### 注：①以上人员需按本项目采购需求进行配置；②上表可自行延长。

日期：

（2）拟派项目负责人简历

投标供应商名称（盖章）                             　      项目编号：

| 1 | 姓名 |  | 性别 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 身份证号码 |  |  | 出生年月 | 年 月 |
| 3 | 联系电话/传真： |  |  |  |  |
| 4 | 从事本项工作时间及工作经历： |  |  |  |  |
| 5 | 拥有关于本方面的职称： |  |  |  |  |
| 6 | 曾获得的关于本项方面的奖励情况： |  |  |  |  |
| 7 | 近5年内负责的项目： |  |  |  |  |
| 8 | 其他需要说明的情况 |  |  |  |  |

# 法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

注：请附身份证、相关资格证明原件扫描件

# （十二）偏离表

服务偏离表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 名称 | 采购要求 | 是否偏离 | 偏离说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |

说明：（1）本表不得删除；

# （2）如无任何服务偏离，请于本表“偏离说明”中注明“无偏离”；

- （3）如有服务偏离项，请于本表中列明偏离内容，如需要可自行延长，其余无偏离内容不须赘述。

投标供应商（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

日期：    年  月   日

（十三）技术方案

投标供应商应按评分点编制完整的技术方案，以便评审。