锡山区政府采购

公开招标文件

（全流程电子化）

项目名称：望虞河沿线堤防及全镇河道巡查采购服务项目

项目编号：JSZC-320205-JXXL-G2024-0049

采购单位：无锡市锡山区鹅湖镇人民政府

采购代理机构：江苏欣希联项目管理有限公司

二○二四年十二月

目    录

一、投标邀请函

二、投标人须知

三、项目要求和有关说明

四、合同书（格式）

五、合同条款

六、附件

- 投标邀请函

江苏欣希联项目管理有限公司受无锡市锡山区鹅湖镇人民政府委托，对望虞河沿线堤防及全镇河道巡查采购服务项目进行公开招标采购，欢迎符合相关条件的供应商参加投标并提请注意下列相关事项：

（一）招标项目信息

1.项目名称：望虞河沿线堤防及全镇河道巡查采购服务项目

2.项目编号：JSZC-320205-JXXL-G2024-0049

3.项目预算：101.6249万元，投标最高限价为101.6249万元，投标报价不得超过最高限价，否则作无效投标文件处理。

4.合同履约期限：自合同签订之日起一年。

5.采购方式：公开招标

6.采购人：无锡市锡山区鹅湖镇人民政府

7.本项目标的所属行业：其他未列明行业。根据《中小企业划型标准规定》工信部联企业〔2011〕300号规定，从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

8.本项目是否专门面向中小企业：是

9.本项目不接受联合体投标。

（二）投标人资格要求

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：供应商应为中小微企业或残疾人福利性企业或监狱企业；

4.本项目的特定资格要求：无

（三）供应商主体信息库注册

1.请有意参加本项目投标的供应商按以下流程进行操作：

（1）访问“无锡政府采购网”点击“江苏省政府采购（苏采云）平台”—“用户注册”按钮进入注册界面，也可以直接通过http://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login进入注册界面。

（2）办理并领取CA和电子签章（办理地址：无锡市观山路市民中心12号楼2楼公共资源交易大厅9号10号窗口）。

（3）“苏采云”系统供应商操作手册链接：

http://cz.wuxi.gov.cn/ztzl/zfcg/zlxz/scy/index.shtml

（4）CA驱动下载链接（政务CA方正签章控件驱动）：

http://cz.wuxi.gov.cn/ztzl/zfcg/zlxz/scy/index.shtml

技术服务QQ：3071474382（服务时间：工作日9:00-17:00）

2.完成注册的供应商方可绑定CA，并使用CA登录苏采云平台，参与项目，上传投标文件，进行投标。

3.如投标人未按上述要求操作，由此所产生的损失及风险由投标人自行承担。

（四）获取采购文件

潜在投标人如确定投标，必须在苏采云平台（http://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login）中免费下载公开招标文件“项目参与”——“采购项目”找到需要获取采购文件的项目，点击“我要参与”——“参与投标”——“下载文件”，完成项目参与，将苏采云平台中下载的采购文件（后缀名为“.kedt”）导入到“政府采购客户端”，离线按要求编制并加密投标文件（使用“CA数字证书”），导出加密的投标文件（后缀名为zip，不得超过150M）并在苏采云平台上传该加密的投标文件，对采购文件各项内容做出实质性响应，否则其投标文件无效。

请有投标意向的供应商在招标文件有效获取期内及时至“江苏省政府采购(苏采云)平台”(http://jszfcg,jscz.gov.cn/jszc/login)获取。在招标文件有效获取期限内，从”江苏省政府采购(苏采云)平台“获取的招标文件，视为依法获取的招标文件。

（五）公开答疑时间、地点

采购人、江苏欣希联项目管理有限公司将以电话咨询、邮箱（785514711@qq.com）等方式开展线上不见面答疑服务。截止至2024年12月31日10:00前，有关单位对于招标文件的相关事项如有疑问可通过上述方式咨询；投标人如有需要对招标文件要求澄清的问题，请以书面形式（必须加盖投标人公章，也请务必留下联系方式，以便回复）提出“ 望虞河沿线堤防及全镇河道巡查采购服务项目 需澄清问题”，并于答疑截止时间前邮箱（785514711@qq.com）给项目联系人。若未在法定时间内提出澄清，由此造成的损失及风险由投标人自行承担。

（六）现场踏勘：本次招标不统一组织标前答疑会议，供应商自行踏勘现场。未踏勘现场或踏勘工作不详细的供应商中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购人提出任何索赔或其他要求，对此采购人不承担任何责任并将不作任何答复。

（七）投标及开标、定标时间、地点：

本项目进行线上采购活动，供应商准备好制作标书的笔记本电脑、CA锁（政务CA），在投标截止时间前半小时，登录苏采云网上开标大厅，在系统进入到标书解密环节后，方可解密，请在规定时间内登录网上开标大厅参与采购活动。

投标截止时间（网上投标截止时间苏采云投标客户端投标）：2025年1月17日9:30，投标截止时间后的投标文件恕不接受。

开标时间：2025年1月17日9:30。

投标及开标地点：江苏省政府采购（苏采云）平台。

定标时间：评标结束

定标地点：无锡市锡山区东亭迎宾南路21号二楼

（八）投标文件份数：请按规定上传电子投标文件，不接收纸质投标文件。

（九）投标有效期：开标之日起90天

（十）采购方法：

本次采购采用“江苏省政府采购（苏采云）平台”进行招标投标活动，招标、投标、评标和中标结果发布全程电子化。

（十一）其他

采购代理机构：江苏欣希联项目管理有限公司

地址：江苏欣希联项目管理有限公司（无锡市锡山区赛维拉商业广场（先锋路北50米）2-308）

联系人：黄锴、周澄娇

电  话：13921546063、18068281042

邮  编：214101

二、投标人须知

（一）遵循原则：

公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

（二）招标文件：

1.招标文件包括本文件目录所列全部内容，投标人应仔细阅读，并在投标文件中充分响应招标文件的所有要求。

2.潜在投标人可在项目招标公告附件中查看公开招标文件，如确定投标，必须在苏采云平台中免费下载公开招标文件“项目参与”——“采购项目”找到需要获取采购文件的项目，点击“我要参与”——“参与投标”——“下载文件”，完成项目参与，将苏采云平台中下载的采购文件（后缀名为“.kedt”）导入到“政府采购客户端”，离线按要求编制并加密投标文件（使用“CA数字证书”），导出加密的投标文件（后缀名为zip，不得超过150M）并在苏采云平台上传该加密的投标文件，对采购文件各项内容做出实质性响应，否则其投标文件无效。

3.投标人一旦参加本项目投标，即表明承诺接受了本招标文件中的所有条件和规定。

4.招标文件仅作为本次招投标使用。

5.招标文件中的“法定代表人”是指投标人的营业执照或相关部门的登记证明文件中的“法定代表人”或“负责人”。

（三）招标文件的解释：

本文件的最终解释权归采购人及江苏欣希联项目管理有限公司。

（四）招标文件的补充或修正：

1.江苏欣希联项目管理有限公司可在投标截止时间15日前对招标文件进行必要的澄清或者修改，不足15日的，将顺延提交投标文件的截止时间。

2.如需对招标文件进行澄清或修正，江苏欣希联项目管理有限公司将在无锡市公共资源交易中心锡山分中心政府采购专栏、无锡市公共资源交易中心政府采购专栏、无锡政府采购网和江苏政府采购网发布更正公告，该澄清或修正的内容为招标文件的组成部分。投标人应在投标截止时间前关注原招标公告媒体上发布的相关更正公告。因投标人未尽注意义务，未及时全面地关注更正公告导致其提交的投标材料不符合投标要求，而造成的损失及风险（包括但不限于未中标）由投标人自行承担。

3．供应商认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自获取招标文件之日或者招标公告期限届满之日（公告期限届满后获取招标文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人或江苏欣希联项目管理有限公司提出质疑。针对同一采购程序环节的质疑，须在法定质疑期内一次性提出。质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据（格式详见中国政府采购网《政府采购供应商质疑函范本》），在苏采云平台下载招标文件的，需提交投标供应商确认函。江苏欣希联项目管理有限公司将在收到符合上述要求的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容作出答复。投标人在法定质疑期限外送达的质疑函或法定质疑期限内送达的质疑函不符合上述要求的均为无效质疑，江苏欣希联项目管理有限公司对无效质疑不予受理。

（五）投标文件的组成：

1．投标函（格式见附件）

2．资格、资信证明文件：

（1）关于资格的声明函（格式见附件）；

（2）具有独立承担民事责任能力的投标人营业执照或相关部门的登记证明文件扫描件；

（3）投标人法定代表人授权委托书（法定代表人亲自参与投标的除外，格式见附件）；

（4）投标人法定代表人身份证扫描件（正、反面）；

（5）投标人法定代表人授权代表身份证扫描件（正、反面）（法定代表人亲自参加投标的除外）；

（6）投标人近三个月中任意一个月份（不含投标当月）的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的近两年中任意一个年度的审计报告和所附已审财务报告扫描件；

（7）投标人近三个月中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）扫描件；

（8）投标人近三个月中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）扫描件；

（9）承诺书（格式见附件）；

（10）供应商应为中型企业/小型企业/微型企业/监狱企业/残疾人福利企业，如为中小微企业的提供《中小企业声明函》（格式见附件）；如为监狱和戒毒企业的，按照财政部《司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题》（财库〔2014〕68号）的规定提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件扫描件加盖投标供应商电子公章；如为残疾人福利性单位的提供《残疾人福利性单位声明函》；

4．开标一览表（格式见附件）

5．报价明细表（格式见附件）

6. 服务保障承诺（格式见附件）

7．投标偏离表（格式见附件）

8．人员配置表（格式见附件）

9. 设备配置表（格式见附件）

10.提供第三章项目需求和有关要求需提供的相关证明材料（如有格式自拟并自行添加）

11．服务方案（如有格式自拟并自行添加）

12.评分标准中对应的其他所需证明材料（如有自行添加）

13.要求采购人提供的配合（如有格式自拟并自行添加）

14. 其他（投标人认为有必要提供的声明和文件，如有格式自拟并自行添加）

上述1-10项投标人必须按要求全部提供，否则投标文件无效。如上述资格证明文件遇年检、换证，则必须提供法定年检、换证单位出具的有效证明扫描件。如上述资格证明文件第（6）（7）（8）三项遇有国家相关政策规定可不具备的，必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明扫描件。投标人法定代表人或法定代表人授权代表为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其他可在中国大陆有效居留的许可证明。

（六）投标文件的要求：

1.所有文件、往来函件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号例外）。

2.投标文件由投标人按给定格式如实填写（编写），须有法人（盖章）、法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章，方为有效，未尽事宜可自行补充。

3.如无特别说明，投标人报价一律以人民币为投标结算货币，结算单位为“元”。

4.投标文件格式部分，应由投标人按给定格式提供，不得更改。

5.投标人在制作电子投标文件时，请正确关联到对应页，在评审过程中，评审专家如因在相对应页面找不到该相关联的文件，由此产生的后果由投标人自行承担。

6.投标费用自理。

（七） 网上投标

1.投标人应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间内，凭CA数字证书登陆江苏省政府采购（苏采云）平台获取招标文件，在苏采云投标客户端制作投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。

2.投标人应对CA数字证书妥善保管，如被他人盗用投标，后果自负。

3.投标人按招标文件规定的网上解密时间进行解密，如未按时解密后果自负。

4.投标人应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

5.投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

6.投标人进行网上投标请参照《政府采购项目电子交易管理操作指南－供应商》。

特别提醒 ：开标后，投标人须自行准备设备（包括但不限于笔记本电脑、无线网络）登录“江苏省政府采购（苏采云）平台”，按招标文件规定时间解密后，在评标过程中保持在线，等待评标委员会的询标和评标结果，中途不得离开。投标人如未按要求应答，由此所产生的损失及风险由投标人自行承担。

（八）无效投标文件的确认：

投标人有下列情况之一者，投标文件无效：

1.电子投标文件未按规定期限投标的；

2.电子投标文件未按招标文件要求签章的；

3.投标人未按招标文件要求解密电子投标文件的；

4.投标人的法定代表人授权代表，无法定代表人授权委托书的；

5.投标人的法定代表人或被授权代表，未准时参加开标会议的；

6.不具备招标文件中规定的资格要求或未按招标文件规定的要求提供资格、资信证明文件的；

7.被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的；

8.投标文件未按招标文件规定的内容和要求填写的；

9.投标文件书写潦草、字迹模糊不清、无法辨认的；

10.投标文件中有招标文件未允许提供的选择性内容；

11.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜的；

12.不同投标人的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；

13.不同投标人的投标文件存在明显的相似性或一致性，特征显示由同一单位或者同一个人编制的；

14.不同投标人投标文件内容存在非正常一致、项目组成员出现同一人、投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的、投标报价呈规律性差异的；

15.不同投标人的投标资料相互混装、不同投标人的委托代理人、项目负责人以及其他相关人员有在同一个单位缴纳社会保险、同一投标文件中单位名称落款与公章不是同一单位的；

16.投标人提交两个（含）以上不同的投标报价或项目（标段）投标总价超过本项目（标段）预算或最高限价的；

17.提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格证明文件等）；

18.投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

19.评标委员会认定投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且投标人不能应评标委员会要求在评标现场合理的时间内提供书面说明（必要时评标委员会可要求投标人提交相关证明材料）证明其报价合理性的；

20.除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的；

21.投标文件中无技术方案或技术方案编制粗糙、缺漏项较多；

22.投标人的报价明显低于其他投标报价或者市场平均价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，评委将要求投标人做出书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相关材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标应作无效投标处理。

23.投标文件内容不全或不符合招标文件中规定的其他实质性要求的；

24.未按要求提供第三章项目要求和有关说明中须提供的相关证明材料的；

25.法律法规和招标文件规定的其他无效情形。

（九）开标、评标：

1．所有投标单位在招标文件规定的时间内解密各自投标文件。

2. 投标截止时间后参加投标的供应商或解密投标文件的供应商不足三家的，不开标；开标后，所有投标人可在线上开标大厅中看到所有投标人的投标报价。

3．投标文件的审查

(1) 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

①	投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

②	大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

③	单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

④	总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正，经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

（2）对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

（3）投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

4．评标程序

评标工作由江苏欣希联项目管理有限公司负责组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责。

（1）投标文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。

A．资格性检查。采购人依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明、投标（报价）承诺函等进行审查；通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询投标人在投标截止时间之前，是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，以确定投标人是否具备投标资格。信用查询结果以网页打印的形式留存并归档。

- 资格性审查表

| 序号 | 资格审查内容 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 关于资格的声明函 | 格式见附件 |
| 2 | 具有独立承担民事责任的能力 | 具有独立承担民事责任能力的投标人营业执照或相关部门的登记证明文件扫描件； |
| 3 | 投标人法定代表人授权委托书 | 法定代表人亲自参与投标的除外，格式见附件 |
| 4 | 投标人法定代表人身份证扫描件 | 身份证应为正、反面 |
| 5 | 投标人法定代表人授权代表身份证扫描件 | 身份证应为正、反面，法定代表人亲自参加投标的除外 |
| 6 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 投标人近三个月中任意一个月份（不含投标当月）的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的近两年中任意一个年度的审计报告和所附已审财务报告扫描件 |
| 7 | 具有依法缴纳税收的良好记录 | 投标人近三个月中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）扫描件 |
| 8 | 具有依法缴纳社会保障资金的良好记录 | 投标人近三个月中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）扫描件。 |
| 9 | 承诺书 | 格式见附件 |
| 10 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 供应商应为中型企业/小型企业/微型企业/监狱企业/残疾人福利企业，如为中小微企业的提供《中小企业声明函》（格式见附件）；如为监狱和戒毒企业的，按照财政部《司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题》（财库〔2014〕68号）的规定提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件扫描件加盖投标供应商电子公章；如为残疾人福利性单位的提供《残疾人福利性单位声明函》（格式见附件） |
| 11 | 特定资格要求 | / |
| 12 | 信用记录 (由网上直接查询，无需提供证明材料） | 投标人未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn)“失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（有上述处罚记录但处罚期已届满的，视为无记录，以代理机构评标当日查询结果为准）。 |
| 13 | 关于联合体投标 | 本项目不接受联合体投标；不允许分包、转包。 |

特别提醒：资格审查不合格的投标供应商的投标文件不进入后续评审。

符合性检查。评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

- 符合性审查表

| - 序号 | - 评审点要求概况 | - 评审点具体描述 |
| --- | --- | --- |
| - 1 | - 投标函 | - 按招标文件填写，格式见附件 |
| - 2 | - 开标一览表 | - 按招标文件填写 ，格式见附件 |
| - 3 | - 报价明细表 | - 按招标文件填写 ，格式见附件 |
| - 4 | - 服务保障承诺 | - 按招标文件填写 ，格式见附件 |
| - 5 | - 投标偏离表 | - 按招标文件填写 ，格式见附件 |
| - 6 | - 人员配置表 | - 按招标文件填写 ，格式见附件 |
| - 7 | - 设备配置表 | - 按招标文件填写 ，格式见附件 |
| - 8 | - 满足采购需求 | - 满足招标文件第三章采购需求和技术有关要求，提供相关证明材料 |
| - 9 | - 投标文件内容 | - 不存在投标人须知第八条中的情形 |

特别提醒：符合性审查不合格的投标供应商的投标文件不进入后续评审。

（2）澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以通过江苏省政府采购（苏采云）平台发起答疑澄清，要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当通过江苏省政府采购（苏采云）平台，由其授权的代表应答并加盖电子公章，且不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（3）比较与评价。评标委员会按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

5．评标方法

投标人通过初审的，方可进入比较与评价程序，本项目采用综合评分法。

评标委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定投标人的分值；各投标人的评审后得分为各评委所评定分值的平均值，并按高低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人排名第一，为中标单位。

6．评标标准：详见附件。

（十）定标：

1．评标委员会根据招标文件规定的评标方法和评标标准进行评审，按评审得分由高到低的原则推荐中标候选人，江苏欣希联项目管理有限公司在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人。招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。江苏欣希联项目管理有限公司将在无锡市公共资源交易中心锡山分中心政府采购专栏、无锡市公共资源交易中心政府采购专栏、无锡政府采购网和江苏政府采购网上发布中标公告。江苏欣希联项目管理有限公司和评标委员会对未中标原因不作解释。如有质疑，应在法定质疑期限内，即中标公告期限届满之日起7个工作日内，以书面形式（原件）送达江苏欣希联项目管理有限公司，并且针对同一采购程序环节的质疑，须在法定质疑期内一次性提出。质疑函应当列明具体的质疑事项及事实根据（格式详见中国政府采购网《政府采购供应商质疑函范本》），认为自己合法权益受到损害的相关证据材料以及质疑供应商的名称、地址、邮编、联系人、联系电话、日期，同时该质疑函应由投标人法定代表人签字并加盖单位公章（原件）。江苏欣希联项目管理有限公司将在收到符合上述要求的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容作出答复。投标人在法定质疑期限外送达的质疑函或法定质疑期限内送达的质疑函不符合上述要求的均为无效质疑，江苏欣希联项目管理有限公司对无效质疑不予受理。如质疑查无实据或投标人捏造事实，提供虚假材料进行恶意举报，不配合或采用不正当手段干扰政府采购质疑的，将记入投标人在江苏省和无锡市的政府采购“供应商诚信记录”，并按相关规定处理。

2．在发布中标公告的同时，江苏欣希联项目管理有限公司将向中标供应商发出中标通知书。

3．投标供应商电子投标文件将作为电子档案保存。

（十一）废标的确认：

在招标采购中，出现下列情况之一的，应予废标：

1．符合专业条件的投标人或者对招标文件作出实质性响应的投标人不足三家；

2．出现影响采购公正的违法、违规行为；

3．投标人的报价均超过采购预算，采购人不能支付的；

4．因重大变故，采购任务取消。

（十二）中标无效的确认：

1．提供虚假材料谋取中标的；

2．采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

3．与招标采购单位、其他投标人恶意串通的；

4．向招标采购单位行贿或者提供其他不正当利益的；

5．在招标过程中与招标采购单位进行协商谈判、不按照招标文件和中标供应商的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

6．拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

投标人有上述1．至5．项情形之一的，中标无效。有上述1．至6．项情形之一的，处以政府采购项目中标金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以公告，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机构吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

（十三）签订、履行合同：

1．采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，与中标供应商签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

2.中标供应商向采购人缴纳的履约保证金不超过政府采购合同金额的10%。收取履约保证金的，采购人应当允许供应商自主选择以支票、 汇票、 本票、 保函等非现金形式缴纳或提交，并与中标供应商在采购合同中约定履约保证金退还的方式、时间、条件和不予退还的情形，明确逾期退还履约保证金的违约责任。

3．中标供应商非因不可抗力未履行招、投标文件和合同规定的义务，一经查实，江苏欣希联项目管理有限公司将根据具体情况提请政府采购管理部门作出相应处理。

（十四）注意事项：

中标供应商有下列情形之一的，情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报：

（1）中标后无正当理由不与采购人签订合同的；

（2）将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经过采购人同意，将中标项目分包给他人的；

（3）拒绝履行合同义务的。

（十五）中标服务费：

本次招标中标服务费按累进制计算：100万以下乘以1.2%，100万-500万乘以0.64%，由中标供应商支付。

（十六） 政府采购政策：

1.合同融资

合同融资，是指参与政府采购的供应商，凭借中标、成交通知书或政府采购合同向金融机构申请融资，金融机构以供应商信用审查和政府采购信誉为基础，按便捷贷款程序和优惠利率，为其发放无财产抵押贷款的一种融资模式。供应商与金融机构按照“银企自愿，风险共担”的原则开展融资活动，有融资需求的中标、中标供应商可根据自身情况，在无锡市江苏省政府采购（苏采云）平台凭政府采购中标、成交通知书或政府采购合同在线提出融资申请，自主选择金融机构及其融资产品，金融机构进行融资信息审查决定是否为其提供融资，做好预授信。双方达成融资意向后签订融资协议，确定融资成交信息并约定融资回款账户。

中标、中标供应商可根据自身情况，自行决定是否选择采用合同融资形式，在无锡政府采购网——政采贷专栏提供的银行名录内自主选择合作银行。

2.履约担保

履约担保，是指由专业担保机构为中标、中标供应商支付履约保证金的义务向采购人提供的保函担保。专业担保机构根据中标、中标供应商的中标（成交）通知书为凭据，进行资信审查后出具保函， 中标、中标供应商以保函形式缴纳履约保证金；供应商未按政府采购合同履行约定义务而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照担保函约定履行担保责任。供应商可以自愿选择是否采取履约担保函的形式交纳履约保证金。

中标、中标供应商可以根据自身情况，自行决定是否选择采用履约担保形式，自主选择合作银行。

3. 政府采购信用担保合作担保机构和信用融资合作银行

中标、中标供应商可以根据自身情况，自行决定是否选择采用合同融资或履约担保形式，自主选择合作银行。除江苏省财政厅确定的江苏省再担保有限公司和无锡市财政局确定的科发投资担保有限公司为无锡市政府采购信用担保合作担保机构外，民生银行南京分行、江苏银行和中信银行南京分行、浙商银行无锡分行可以在无锡市范围内开展政府采购履约担保业务。

4．中标供应商为残疾人福利性单位的，其《残疾人福利性单位声明函》将随中标公告同时发布，接受社会监督。投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

5．依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

三、项目要求和有关说明

一、项目概况

全镇村级以上河道及其管理范围，包括水面、河坡、河岸(已明确管理范围的按现有管理范围，尚未明确的：无堤防的为河口线向外5—10米，有堤防的为堤脚向外5—10米）。实现全区所有水域全覆盖。河道明细详见附件。

二、巡查要求

（一）巡查内容要求

1.望虞河堤防：检查堤防有无渗水、管涌、漏洞、散浸、脱坡、陷坑、裂缝、漫溢，堤岸边有无乱停车等。

2.河道巡查主要巡查侵占河道、偷倒渣土、围垦湖泊、乱搭乱建、偷排污水、非法捕捞、渔网鱼簖和其他有关污染河湖水质、破坏水环境、影响防洪、通航、供水、生态安全等情况。

3.水面：河面无漂浮物；无住家船；无枯死或严重阻塞河道的水花生、水葫芦等有害水生植物；无渔网鱼簖；水体无异味，水体颜色无发黑发臭、发黄、发白等异常现象；河道无泥浆偷排现象。

4.河坡及河岸：无新增粪坑、构筑物、畜禽养殖点、豆腐作坊、废品收购点；无垃圾、废弃物倾倒现象；无河岸边环卫垃圾桶周边环境差，垃圾渗滤液四溢现象；无晴天排水口排水或向河道排污现象；无岸边餐饮、洗车场等行业有往河里直接排污水或往雨水井倾倒油污现象；无乱堆乱放现象；无乱垦乱种现象；无新增违章搭建、无发生擅自侵占、覆盖、筑设坝埂、缩窄河道等行为；无破坏绿化现象；无河道保洁所产生垃圾随意倾倒现象；无河长制公示牌损毁、涂改及设置不显要、不合理位置等现象；无救生设施缺失损坏等现象。

（二）巡查报告要求

1.巡河人员巡河时，如遇出现大量垃圾、水草、蓝藻、水质异常、涉河新增违章建筑或施工等特殊情况，应第一时间上报主管部门。每月巡河均应按照采购人要求出具成果报告。

2.每次巡河书面成果报告应包括简单文字评价、发现问题时间、现场照片（或视频）、问题类型、问题位置、地图定位以及定期统计分析和分类汇总报表等。

3.每月将当月资料汇总并胶装成册（一式四份）上报主管部门备案。

（三）其他相关要求

1. 巡河公司须对水质快速检测。如遇排水口非正常排水，则巡河人员应及时采样、快速检测，并向主管部门报告。

2. 每次巡河采取“水陆空”相结合的方式进行，确保巡查效果。

三、巡查频次

1.采取日常巡查和专项巡查相结合的方式。

2.日常巡查是指每月全镇水域全覆盖巡查2次（原则上上半月、下半月各巡查1次），其中望虞河、鹅真荡、嘉菱荡等27条涉及测水质的河道及望虞河堤防每天巡查，每天1次白班巡查，每周2次夜查，每次全线覆盖。

3.专项巡查是指其他特殊要求的巡查，由镇水利站统一调度。

四、人员配置

1、投标供应商承诺中标后，在鹅湖镇设立常驻服务机构并配置工作人员10名，年龄在60周岁（含）以下且具备健康证，具体为负责人1名负责整体调度及资料整理汇报，巡查人员9名。每年5月—9月汛期另需增配1名巡查人员，费用需包含在本次报价中。提供承诺书加盖公章上传。如不满足，按未响应招标文件要求，做无效标处理。

2、投标供应商须按规定为上述所有人员缴纳社会保险、提供相关福利等，现场所有人员工资、社保及福利等必须符合国家及地方相关政策最低要求，不接受享受特殊社保政策的人员。

3、所配备人员总数不得低于上述标准，若低于上述标准，采购人有权更换服务单位。岗位设置投标供应商可机动调整，但必须符合项目现场运行要求。

五、报价说明

1．除非本招标文件或补充通知另有规定，招标范围按本招标文件规定。投标价格应为巡查管理过程中的全部费用(包括招标文件所列出的管理项目的人员工资福利、保险费、设备购置及维修费、易耗材料费用、管理酬金、税金费用等)。

2.完成本项目所需的前期开办物资，包括但不限于电脑、打印机、办公桌椅、档案柜、对讲机、不少于14台执法记录仪、不少于1艘巡逻快艇、电动车等物资，均需包含在本次报价内。

3.春节7天假期及极端恶劣天气，采购人通知停止巡查的，不扣除费用。

六、河道巡查监管

1. 河道日常巡查实行登记制度，巡查人员应及时填写《河道日常巡查记录表》，及时提交归档备查，做到巡有记录、查有依据。

2. 镇水利站对中标单位考核采取百分制计算，每月考核一次，考核评分表详见附件。

七、其他说明

1. 本项目收取履约保证金，具体详见合同条款。

2. 采购人原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户。

四、合同书（格式）

需方（采购人）：

供方（成交方）：

- 政府采购编号：

- 采购内容：

- 中标总金额：（大写）               元；（小写）           元

- 服务质量要求：

- 服务期：

- 服务地点和方式：   需方指定地点

- 合同款支付步骤和办法：

- 违约责任：

- 解决争议的方式：

- 其他事项：

- 合同不可分割部分：

采购文件、投标文件、合同条款及中标通知书，供方在开标、评标过程中所作其他有关承诺、声明、书面澄清等均为合同不可分割的部分，与主合同具有同等法律效力。

十三、合同备案：

本合同一式陆份，双方各执贰份，代理机构壹份，无锡市公共资源交易中心锡山分中心壹份，具有同等法律效力。

十四、合同生效：

本合同由供需双方签字、盖章，并经采购代理机构见证后生效。

- 合同签订地点：

本合同在                                     签订。

需方（采购人）：（盖章）                       供方（成交方）：（盖章）

法定（授权）代表人：                           法定（授权）代表人：

年   月    日                                  年   月     日

见证方（盖章）：                              供方户名：

见证人                                        供方开户银行：

年   月     日                            供方账号：

备注：供需双方以本格式文本拟订合同；

五、合同条款

甲方：

乙方：

根据《中华人民共和国民法典》和国家有关法律法规，甲乙双方经友好协商，就 望虞河沿线堤防及全镇河道巡查采购服务项目 委托给乙方,为规范双方义务并保障双方权益，特制订以下合同条款：

- 委托管理方法

采用由乙方包工、包工具、包设备的方式。

- 合同有效期

本合同有效期为一年，自     年    月    日起至     年    月   日止。

三、服务费用

3.1 服务费：每年委托服务费为含税价人民币                 （小写：   ）。

3.2 结算方式：合同签订后甲方按月对乙方进行考核，按季度拨付服务费用，乙方应先开具相应的发票后甲方再支付相应款项。

四、人数安排及具体要求

4.1 乙方派驻项目负责人 1 名、巡查员 9 名。每年5月—9月汛期另需增配1名巡查人员，费用需包含在本次报价中。

4.2 人员基本要求：60周岁（含）以下，身体健康，遵纪守法，提供健康证。

五、服务内容及要求

5.1 服务内容：全镇村级以上河道及其管理范围，包括水面、河坡、河岸(已明确管理范围的按现有管理范围，尚未明确的：无堤防的为河口线向外5—10米，有堤防的为堤脚向外5—10米）。实现全区所有水域全覆盖。河道明细详见附表。

5.2 服务要求：

5.2.1巡查频次要求：采取日常巡查和专项巡查相结合的方式。

日常巡查是指每月全镇水域全覆盖巡查2次（原则上上半月、下半月各巡查1次），其中望虞河、鹅真荡、嘉菱荡等27条涉及测水质的河道及望虞河堤防每天巡查，每天1次白班巡查，每周2次夜查，每次全线覆盖。

5.2.2巡查人员配置要求：

乙方在鹅湖镇设立常驻服务机构并配置工作人员10名，年龄在60周岁（含）以下且具备健康证，具体为负责人1名负责整体调度及资料整理汇报，巡查人员9名。每年5月—9月汛期另需增配1名巡查人员，费用需包含在本次报价中。

乙方须按规定为上述所有人员缴纳社会保险、提供相关福利等，现场所有人员工资、社保及福利等必须符合国家及地方相关政策最低要求，不接受享受特殊社保政策的人员。

所配备人员总数不得低于上述标准，若低于上述标准，甲方有权更换服务单位。岗位设置乙方可机动调整，但必须符合项目现场运行要求。

5.2.3巡查要求：

（1）望虞河堤防：检查堤防有无渗水、管涌、漏洞、散浸、脱坡、陷坑、裂缝、漫溢，堤岸边有无乱停车等。

（2）河道巡查主要巡查侵占河道、偷倒渣土、围垦湖泊、乱搭乱建、偷排污水、非法捕捞、渔网鱼簖和其他有关污染河湖水质、破坏水环境、影响防洪、通航、供水、生态安全等情况。

（3）水面：河面无漂浮物；无住家船；无枯死或严重阻塞河道的水花生、水葫芦等有害水生植物；无渔网鱼簖；水体无异味，水体颜色无发黑发臭、发黄、发白等异常现象；河道无泥浆偷排现象。

（4）河坡及河岸：无新增粪坑、构筑物、畜禽养殖点、豆腐作坊、废品收购点；无垃圾、废弃物倾倒现象；无河岸边环卫垃圾桶周边环境差，垃圾渗滤液四溢现象；无晴天排水口排水或向河道排污现象；无岸边餐饮、洗车场等行业有往河里直接排污水或往雨水井倾倒油污现象；无乱堆乱放现象；无乱垦乱种现象；无新增违章搭建、无发生擅自侵占、覆盖、筑设坝埂、缩窄河道等行为；无破坏绿化现象；无河道保洁所产生垃圾随意倾倒现象；无河长制公示牌损毁、涂改及设置不显要、不合理位置等现象；无救生设施缺失损坏等现象。

5.2.4 巡查报告要求：

（1）乙方巡河人员巡河时，如遇出现大量垃圾、水草、蓝藻、水质异常、涉河新增违章建筑或施工等特殊情况，应第一时间上报主管部门。每次巡河均应按照甲方要求出具成果报告。

（2）每次巡河书面成果报告应包括简单文字评价、发现问题时间、现场照片（或视频）、问题类型、问题位置、地图定位以及定期统计分析和分类汇总报表等。

（3）每月将当月资料汇总并胶装成册（一式四份）上报主管部门备案。

5.3 其他相关要求：

（1）巡河公司须对水质快速检测。如遇排水口非正常排水，则巡河人员应即时采样、快速检测，并向区水利站报告；由区水利站及时向生态环境局通报处理。

（2）每次巡河采取“水上+陆上”相结合的方式进行，确保巡查效果。

（3）巡河人员及工资等费用均由乙方承担，巡河所需作业船只、车辆等工具均由乙方提供。巡河人员安全问题由乙方负责。乙方需对书面报告内容的真实性、有效性负责。

（5）乙方及人员应服从区水利站的统一指挥和调度。

（6）春节7天假期及极端恶劣天气，甲方通知停止巡查的，不扣除费用。

（7）如遇其他重大突发性专项巡查，产生费用根据实际发生金额另行结算。

- 甲方的责任

7.1 负责派员监督委托乙方管理范围内的服务质量，发现问题及时通知乙方，以便处理。对乙方合理的工作协助、要求及建议，甲方应予支持。

7.2 制定相应的管理措施，以保证乙方按照合同及其他双方议定要求运作。

7.3 因乙方管理不善引起的第三方向甲方投诉，甲方有权要求乙方定期解决，乙方承担全部责任。

7.4 甲方有权定期或不定期对乙方人员的工作提出要求并进行检查、监督和考核，检查结果报送乙方并作为服务费的结算依据。

八、乙方的责任

8.1 乙方必须遵守国家法律法规，按照双方约定内容提供服务，并教育、培训和管理河道巡查人员，接受甲方的监督。

8.2 按照甲乙双方协商人数及要求，选派素质良好的人员进驻现场工作。乙方常驻现场项目负责人      ，联系电话         ，具体安排及全面督导日常服务工作，巡检现场工作情况，及时处理投诉，并保持与甲方相关负责人的日常联系，以便于工作配合与协调。

8.3 若发现有上级检查、区级主管部门巡河发现、群众举报、媒体曝光、12345市长热线反映、污染防治攻坚平台投诉等渠道反映而乙方未发现的各类涉河问题，每发现一处当月考核酌情扣分。

8.4 负责承担乙方员工的工资等其他一切费用，管理好员工并严格要求遵守各项规章制度。

8.5 负责乙方员工的安全工作，在工作中乙方人员发生人身意外事故、伤亡等风险等，均由乙方负责。

8.6 乙方工作人员在工作中因过错或乙方自身管理不善，造成甲方经济损失的，乙方应承担相应的赔偿责任，甲方有权单方在服务费中扣除。

8.7 乙方工作人员在履行本合同过程中造成第三方人身及财产损失的，由乙方承担。

8.8 确保巡河书面报告的真实性、有效性。

8.9 乙方人员应服从区水利站的统一指挥和调度。

8.10 乙方积极听取甲方对巡河工作的意见，认真配合并完成其他特殊事项。

九、履约保证金

履约保证金缴纳金额：中标金额的10%，金额为         ；

履约保证金的缴纳时间：合同签订生效前；

缴纳形式：银行保函等非现金形式缴纳；

履约保证金的退付时间：履约保证金在本项目验收合格后一次性退还；

退付办法：原路退回；

履约保证金不予退还的情形：

①由于乙方的原因不能履约的。

②在履行合同期间发生重大安全事故，给甲方造成不良影响和严重经济损失的。

逾期退还履约保证金的违约责任：承担履约保证金金额千分之二/天的违约金。

十、违约责任

10.1 合同生效后，乙方要求终止或解除合同，乙方应返还已收取服务费并赔偿甲方当年度总服务费的20%作为违约金，并赔偿由此给甲方造成的损失和费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、鉴定费等）。

10.2 未经甲方书面同意，乙方不得将本合同项下委托事项全部或部分转包分包给第三人，否则，甲方有权立即解除本合同，并要求乙方支付本合同服务费30%的违约金，并赔偿由此给甲方造成的损失和费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、鉴定费等）。上述违约金及赔偿金甲方均有权直接从应付费用中扣除。

十一、合同的变更，解除，终止和续订

11.1 本合同终止时，乙方应移交管理权，协助甲方做好服务期间的交接工作，移交或配合甲方移交工作档案资料等。

11.2 有下列情形之一的，甲方单方面可解除合同、扣除违约金，且保留追究法律责任的权利，乙方应承担违约责任：

（1）乙方严重违反国家相关法律法规、合同相关约定的，并造成严重经济损失的；

（2）乙方严重失职、营私舞弊，影响甚至损害甲方声誉并对经济利益造成重大损害的；

（3）乙方因管理经营活动中被依法追究刑事责任的。

11.3 因国家政策、客观情况发生变化或不可抗拒的原因导致本合同无法继续履行，经双方协商一致可解除本合同。

11.4 合同履行过程中发生下列情形的，甲方有权变更、中止或终止合同，乙方应当予以配合，但甲方应当在发生相应情形后及时通知乙方，并组织双方协商确定解决方案，甲方应当按约支付乙方已经完成的服务对应的合同价款，并补偿因合同变更、中止或终止而引发的乙方直接损失：

（1）甲方内部工作安排、计划调整等自身原因；

（2）中央、省、市、区级政策变动，以及规划、计划调整等外部原因；

（3）其他甲方原因。

本合同对合同变更、中止或终止合同有其他特殊约定的，按该特殊约定执行。

11.5 本合同期限届满时，双方有意继续合作的，应在本合同期满前一个月内提出书面通知，由双方重新协商签订合同。

十二、争议的解决

在合同履行中发生争议，由双方协商解决，协商不成的可向锡山区人民法院提起诉讼解决。

十三、其他事项

13.1 其他未尽事宜，由双方协商解决，并可另行签订补充协议。

13.2 合同一式陆份，甲方执贰份，乙方执贰份，采购代理机构壹份，无锡市公共资源交易中心锡山分中心壹份。

13.3 本合同下列附件与合同正文同为合同组成部分，具有同等法律效力，并自合同签订之日起一并生效。

甲方（盖章)：                          乙方（盖章）：

代表（签名）：                         代表（签名）：

日期：    年    月    日               日期：    年    月    日

附件1：考核评分表

管理单位: 无锡市锡山区鹅湖水利管理站                                                                      考核日期:       年      月    日

| 项 目 | 考 核 内 容 | 标准分 | 赋 分 原 则 | 扣分 | 扣 分 原 因 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总 分 |  | 100 |  |  |  |  |
| 一、人员管理 |  | 20 |  |  |  |  |
| 管理体制 | 服务单位须不折不扣执行管理单位工作调度指令；自觉接受管理单位的日常监督检查；主动配合管理单位做好目标管理考核等检查工作及本项目招标内容外的其他管理工作等；巡查人员实行考勤制度，人员离岗必须实行请假制度；人员配置合理，规范办理用工手续，巡查队伍人数为9人。 | 10 | 不执行管理单位指令，做不到令行禁止，用工手续不规范此项不得分。 无人员考勤制度扣5分。 人员离岗无请假记录，扣5分。 | √ |  |  |
| 精神文明 | 外包队伍上下团结，人员爱岗敬业；单位内部秩序良好，遵纪守法，无违法犯罪行为发生；严禁工作期间饮酒、赌博、垂钓、围网捕鱼等； | 10 | 有人员违法乱纪的，队伍不团结，影响内部秩序，有工作期间饮酒、赌博等不良行为的此项均不得分； 发现垂钓、围网捕鱼等行为的，扣5分； | √ |  |  |
| 二、项目管理 |  | 35 |  |  |  |  |
| 河道巡查 要求 | 按照要求完成巡查任务，对望虞河、鹅真荡、嘉菱荡等27条河道及望虞河堤防每天进行巡查，每天1次白班，每周2次夜班，每次全线覆盖；其他207条河道每月巡查2次，每次全线覆盖；渔网鱼簖清理及时发现及时清理。 | 35 | 望虞河、鹅真荡、嘉菱荡等27条河道及望虞河堤防未按要求巡查到位此项不得分（春节期间或因特殊情况乙方向甲方书面报备并经甲方同意后暂停除外）； 其他207条河道每月少巡查1次扣5分/条。 | √ |  |  |
| 三、安全管理 |  | 30 |  |  |  |  |
| 安全制度 | 逐级签订安全生产责任状；安全生产管理机构、人员、规程和制度健全；遵守安全生产操作规程，杜绝违章指挥、违章操作、违反劳动纪律等行为和人为责任事故；无重大安全责任事故和重大经济损失；发生事故及时如实汇报。坚持依法管理、巡查，发现管理区域内有偷倒渣土、侵占河道岸线建筑和非法经营等行为，采取有效措施予以制止并上报管理单位并做好台账记录；每月进行管理范围内的安全隐患排查。 | 30 | 出现重大责任事故或发生事故瞒报的，此项不得分。 未签订安全生产责任状，缺1份，扣5分； 未建立安全生产管理机构、规程和安全制度的，扣10分； 安全生产操作不规范，扣10分； 发现偷倒渣土、侵占河道岸线建筑和非法经营等行为未及时采取有效措施制止的，扣10分，未及时上报的，扣10分； 对于甲方提出的合理整改意见，不及时整改到位的，扣10分； 未及时开展安全隐患排查，扣10分； | √ |  |  |
| 四、档案资料收集与管理 |  | 15 |  |  |  |  |
| 档案资料的收集与管理 | 档案管理制度健全，配备档案管理专业人员1人；档案资料齐全、完好；各类巡查记录、照片等档案规范齐全，分类清楚，存放有序，按时归档（包括月度巡查计划、路线、巡查具体情况、发现问题、处理过程、处理结果、安全隐患排查台账等）；档案管理应同时具备纸质档案及电子档案。 | 15 | 档案管理制度不健全，扣5分； 未配备档案管理专业人员，扣5分； 档案资料不齐全，扣5分； 档案分类不清楚、存放杂乱，扣5分； 资料归档不及时，扣10分； 档案管理电子化程度低，扣5分； | √ |  |  |
| 五、投诉处罚、奖励及月度考核事项 |  |  |  |  |  |  |
| 投诉事项 | 月度考核结算：实行100分制，如当月考核得分超过90分（含90分），不扣服务费用；如得分高于80分（含80分）低于90分，每低1分扣当月服务费用的1%；如得分高于70分低于80分，每低1分扣当月服务费用的2%；如有1次月考核等于或低于70分，立即终止并解除合同。 | / | 出现巡查时未发现的投诉一次扣5分；每出现重复投诉扣10分；在上级检查考核中产生负面影响的扣30分。 投诉评分结算(另计)：按次数结算。每出现一次巡查时未发现的投诉，扣除服务费2000元；每出现重复投诉，每次扣除服务费4000元；在上级检查考核中产生负面影响的，每次扣除服务费10000元。 |  |  |  |
| 奖励事项 |  | / | 作业单位提供偷倒渣土、侵占河道岸线建筑和非法取水等重大违法违规行为有效证据，并协助执法部门执法工作，每次加20分，月考核得分满100分为止。 奖励加分项目(另计)：按次数结算。作业单位提供偷倒渣土、侵占河道岸线建筑和非法取水等重大违法违规行为有效证据并协助执法部门执法工作，每次奖励3000元。 |  |  |  |

说明：本考核评分表共分5类7项。每个单项扣分后最低得分为0分。

外包单位负责人：                                                                                      管理单位考核人员：

六、 附件

附件一：评分标准：

1. 投标报价                                    25分

2. 投标人综合实力                              12分

3. 服务人员配置                                 7分

4. 技术服务方案                                56分

一、价格分（25分）

采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100。

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查的投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

价格扣除：本项目专门面向中小企业采购，不再执行价格评审优惠的扶持政策

二、投标人综合实力（12分）

1、企业业绩（4分）

投标供应商自2020年1月1日以来具有类似项目业绩的，有一个得2分，最高得4分。

【提供合同协议书、验收证明（能够证明本项目已完成的证明材料）及支付凭证，时间以合同协议书上签订时间为准。提供相关证明材料上传至电子标书中并加盖投标供应商电子公章，未按要求提供不得分】

- 信息化管理（4分）

投标供应商使用河道巡查系统管理的得2分。

投标供应商使用无人机河道保洁巡检系统软件管理的得2分。

【如是购买的系统软件，提供所用系统软件的采购合同和发票原件扫描件加盖供应商电子公章上传至电子标书中，如是自主开发软件的则提供软件著作权登记证书原件扫描件加盖供应商电子公章上传至电子标书中，未按要求提供不得分】

3、机械设备配置（4分）

投标供应商自有或租赁巡河快艇或玻璃钢艇或橡皮艇的,有1艘得1分，最高得2分；自有或租赁水质检测仪,有1台得1分，最高得1分；自有或租赁经中国民航局无人机实名登记证的长航时、高分辨率河道巡查无人机设备的，有1台得1分，最高得1分；本项最高得4分。

【以上机械设备若是投标供应商自有，提供发票原件扫描件；若是投标供应商租赁，提供租赁合同原件扫描件及出租方购买该机械设备的发票原件扫描件；长航时、高分辨率河道巡查无人机设备的，需同时提供中国民航局无人机实名登记证。上述证明材料上传至电子标书中并加盖投标供应商电子公章，未按要求提供不得分。】

三、服务人员配置（7分）

（1）项目负责人（2分）：50周岁以下，具有安全生产培训合格证的得1分，具有红十字救护员证的得1分。本项最高得2分。

（2）其他服务人员（5分）：拟配备人员中具备民用无人驾驶航空器操控员执照有1个得1分，最高得1分；拟配备人员中具备中华人民共和国内河船舶船员适任证书有1个得1分，最高得1分；拟配备人员中具备安全生产培训合格证的，有1个得1分，最高得3分。本项最高得5分。

【提供以上人员配置为投标供应商拟配置员工，提供身份证扫描件、相关证书原件扫描件及投标供应商近三个月中任意一个月份（不含投标当月）为其缴纳社保的缴费证明（含有县(区)级及以上社保部门签章或带二维码验证）上传至电子标书中并加盖投标供应商电子公章，未按要求提供不得分】

三、服务方案（56分）

- 总体巡查方案（4分）

①总体思路及设想；②巡查工作目标。

投标供应商针对上述2条内容进行阐述，要求阐述内容合理、条理清晰、针对性强、切实可行有效。以上内容不存在瑕疵的该条得2分；以上内容存在1处瑕疵的该条得1分；以上内容存在2处瑕疵的该条得0.5分；未进行阐述或不满足采购需求或内容存在3处及以上瑕疵的该条得0分；本项最高得4分。

- 管理机构（6分）

①管理架构的设立；②岗位职责；③管理方式。

投标供应商针对上述3条内容进行阐述，要求阐述内容合理、条理清晰、针对性强、切实可行有效。以上内容不存在瑕疵的该条得2分；以上内容存在1处瑕疵的该条得1分；以上内容存在2处瑕疵的该条得0.5分；未进行阐述或不满足采购需求或内容存在3处及以上瑕疵的该条得0分；本项最高得6分。

- 管理制度（6分）

①员工录用、考核和淘汰制度；②巡河交通工具及机械设备管理制度；③工作人员管理制度。

投标供应商针对上述3条内容进行阐述，要求阐述内容合理、条理清晰、针对性强、切实可行有效。以上内容不存在瑕疵的该条得2分；以上内容存在1处瑕疵的该条得1分；以上内容存在2处瑕疵的该条得0.5分；未进行阐述或不满足采购需求或内容存在3处及以上瑕疵的该条得0分；本项最高得6分。

- 员工培训（8分）

①培训目标；②培训方案；③培训计划；④培训内容。

投标供应商针对上述4条内容进行阐述，要求阐述内容合理、条理清晰、针对性强、切实可行有效。以上内容不存在瑕疵的该条得2分；以上内容存在1处瑕疵的该条得1分；以上内容存在2处瑕疵的该条得0.5分；未进行阐述或不满足采购需求或内容存在3处及以上瑕疵的该条得0分；本项最高得8分。

- 巡查作业方案（8分）

①组织方案；②人工作业组织方案；③作业人员配备；④作业时间安排。

投标供应商针对上述4条内容进行阐述，要求阐述内容合理、条理清晰、针对性强、切实可行有效。以上内容不存在瑕疵的该条得2分；以上内容存在1处瑕疵的该条得1分；以上内容存在2处瑕疵的该条得0.5分；未进行阐述或不满足采购需求或内容存在3处及以上瑕疵的该条得0分；本项最高得8分。

- 巡查工作涉及的物资装备配备及维保使用方案（4分）

- ①交通、员工防护等方面涉及的物资装备配备方案；②维保使用方案。

- 投标供应商针对上述2条内容进行阐述，要求阐述内容合理、条理清晰、针对性强、切实可行有效。以上内容不存在瑕疵的该条得2分；以上内容存在1处瑕疵的该条得1分；以上内容存在2处瑕疵的该条得0.5分；未进行阐述或不满足采购需求或内容存在3处及以上瑕疵的该条得0分；本项最高得4分。

- 应急预案及保障措施（8分）

- ①文明作业保障措施；②迎检保障措施；③节假日作业预案；④恶劣天气应急预案。

- 投标供应商针对上述4条内容进行阐述，要求阐述内容合理、条理清晰、针对性强、切实可行有效。以上内容不存在瑕疵的该条得2分；以上内容存在1处瑕疵的该条得1分；以上内容存在2处瑕疵的该条得0.5分；未进行阐述或不满足采购需求或内容存在3处及以上瑕疵的该条得0分；本项最高得8分。

- 安全作业（6分）

- ①安全制度；②安全培训；③意外伤害赔偿措施和风险规避措施。

- 投标供应商针对上述3条内容进行阐述，要求阐述内容合理、条理清晰、针对性强、切实可行有效。以上内容不存在瑕疵的该条得2分；以上内容存在1处瑕疵的该条得1分；以上内容存在2处瑕疵的该条得0.5分；未进行阐述或不满足采购需求或内容存在3处及以上瑕疵的该条得0分；本项最高得6分。

- 与采购方以及其他单位、部门的综合协调方案（2分）

- 针对本项目运作过程中，计划与采购方以及其他单位、部门的综合协调方案。

- 投标供应商针对上述1条内容进行阐述，要求阐述内容合理、条理清晰、针对性强、切实可行有效。以上内容不存在瑕疵的该条得2分；以上内容存在1处瑕疵的该条得1分；以上内容存在2处瑕疵的该条得0.5分；未进行阐述或不满足采购需求或内容存在3处及以上瑕疵的该条得0分；本项最高得2分。

- 提供相关技术性表格（4分）

- ①日常巡查计划及记录表；②巡查问题记录及汇总统计表。

- 投标供应商针对上述2条内容进行阐述，要求阐述内容合理、条理清晰、针对性强、切实可行有效。以上内容不存在瑕疵的该条得2分；以上内容存在1处瑕疵的该条得1分；以上内容存在2处瑕疵的该条得0.5分；未进行阐述或不满足采购需求或内容存在3处及以上瑕疵的该条得0分；本项最高得4分。

- 注：以上所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形。

附件二：投标文件格式

投

标

文

件

- 采购项目编号： JSZC-320205-JXXL-G2024-0049

- 采购项目名称：望虞河沿线堤防及全镇河道巡查采购服务项目

- 投标人：

二○二   年  月  日

- （一）投标函（格式）：

投  标  函

致江苏欣希联项目管理有限公司：

我方收到贵方编号JSZC-320205-JXXL-G2024-0049招标文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加此次项目的投标。

- 一、我方愿意按照招标文件的一切要求，提供本项目的投标，投标总价见《开标一览表》。

- 二、我方愿意提供江苏欣希联项目管理有限公司在招标文件中要求的文件、资料。

- 三、我方同意按照招标文件中的规定，本投标文件投标的有效期限为开标之日起90天。

- 四、如果我方的投标文件被接受，我方将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量，完成交货任务。

- 五、我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》，并按《中华人民共和国民法典》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和合同条款履行自己的全部责任。

六、我方愿意向贵方提供任何与本项报价有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方做出的一切承诺的证明材料。

七、我方与其他供应商不存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系。

- 八、我方认可并遵守招标文件的所有规定，放弃对招标文件提出质疑的权利。

- 九、如我方在投标截止期后撤回投标及中标后拒绝遵守投标承诺或拒绝在规定的时间内与采购人签订合同，则接受政府采购监督管理部门的处理。

十、我方为本项目作出的报价不低于我单位的成本价，不恶意低价谋取中标；对本项目的报价负责，中标后将严格按照本项目招标文件需求、签署的采购合同及我单位在投标中所作的全部承诺履行。我单位清楚，若我单位以“报价太低而无法履约”为理由放弃本项目中标资格时，且愿意接受主管部门的处理处罚。若我单位中标本项目，我单位的报价明显低于其他投标人的报价时，我单位清楚，本项目将成为重点监管、重点验收项目，我单位将按时保质保量完成，并全力配合有关监管、验收工作；若我单位未按上述要求履约，我单位愿意接受主管部门的处理处罚。

十一、我方承诺不非法转包、分包。

十二、我方不存在为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

十三、我方绝不提供虚假材料谋取中标、绝不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、绝不与采购人、其他供应商或者采购中心恶意串通、绝不向采购人、公共资源交易中心工作人员和评委进行商业贿赂、绝不在采购过程中与采购人进行协商谈判、绝不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

十四、我方已认真核实了投标文件的全部内容，所有资料均为真实资料。我公司对投标文件中全部投标资料的真实性负责，如被证实我公司的投标文件中存在虚假资料的，则视为我单位隐瞒真实情况、提供虚假资料，我单位愿意接受主管部门作出的行政处罚。

以上条款，如有违反，愿依照国家相关法律处理，并承担由此给采购人带来的损失。

投标人（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

电话：                              传真：

通讯地址：                          邮编：

- （二）（投标人）关于资格的声明函（格式）：

关于资格的声明函

政府采购编号：JSZC-320205-JXXL-G2024-0049

日期：

江苏欣希联项目管理有限公司：

我公司（单位）愿针对本次望虞河沿线堤防及全镇河道巡查采购服务项目进行投标。

我公司（单位）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，在此郑重承诺具备以下条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）近三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。

若有违背，我公司（单位）愿意承担由此而产生的一切后果。

投标人（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

备注：上述所称“重大违法记录”，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。[“较大数额罚款”的金额标准是指：200万元以上罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定]

- （三）（投标人）法定代表人授权委托书（格式）：

- 法定代表人授权委托书

采购项目编号：JSZC-320205-JXXL-G2024-0049

日期：

江苏欣希联项目管理有限公司：

系中华人民共和国合法公司（单位），特授权       代表我公司（单位）全权办理针对本项目（望虞河沿线堤防及全镇河道巡查采购服务项目）的投标、参与开标、评标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司（单位）对被授权代表的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权代表签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

被授权代表情况：

姓名：         性别：       电话：

单位名称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

- 投标人法定代表人身份证扫描件：

法定代表人身份证扫描件

（正面）

法定代表人身份证扫描件

（反面）

法定代表人授权代表身份证扫描件：（法定代表人亲自参与投标的除外）

被授权人身份证扫描件

（正面）

被授权人身份证扫描件

（反面）

- （四）承诺书（格式）：

承诺书

（投标人名称）在此承诺：

1．本公司（单位）对本项目（项目编号 JSZC-320205-JXXL-G2024-0049）所提供的货物符合招标文件要求；

2．本公司（单位）具备履行合同所必需的服务和专业技术能力；

3. 本公司未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

如违背上述承诺，本公司（单位）将承担一切法律责任。

投标人（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

- （五）开标一览表（格式）：

- 开标一览表

投标人名称（盖章）                  采购项目编号：JSZC-320205-JXXL-G2024-0049

| 项目名称 | 望虞河沿线堤防及全镇河道巡查采购服务项目 |
| --- | --- |
| 投标总报价 | 人民币（小写）： 元 人民币（大写）： |
| 服务期 |  |
| 项目负责人 |  |

填写说明：

1.评标时一律按开标一览表中内容为准，开标一览表中必须盖章或签字。

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

日期：

- （六）明细报价表（格式）：

明细报价表

投标人名称（盖章）                        政府采购编号：

（格式内容由投标供应商自行拟定)。

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

日期：

- （七） 服务保障承诺书（格式）：

服务保障承诺

（投标人名称）针对本次望虞河沿线堤防及全镇河道巡查采购服务项目在此承诺：

…………………

如违背上述承诺，本公司（单位）将承担一切法律责任。

投标人（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

注：以上内容由投标单位根据采购要求自行完善。

（八）投标偏离表（格式）：

- 投标偏离表

投标人名称（盖章）                    采购项目编号：JSZC-320205-JXXL-G2024-0049

| 名称 | 采购要求 | 实报内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

- 注：（1）本表不得删除；

- （2）如无任何服务偏离，请于本表 “偏离说明”中注明“无偏离”；

- （3）如有服务偏离项，请于本表中列明偏离内容，如需要可自行延长，其余无偏离内容不须赘述。

- （4）“偏离说明”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”，但若有任何一条负偏离或不满足第三章项目要求和有关说明中的采购需求，则按无效投标处理。

（5）表格不够可自行延长，但不得改变文本格式；

（九）人员配置表（格式）：

人员配置表

投标人名称（盖章）：                       采购编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 岗位 名称 | 证书 名称 | 证号 | 主要资历、经验及承担过的项目 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

备注：1.表格不够可自行延长。

2.上表人员为评分点中人员。

（九）设备配置表（格式）：

设备配置

投标人名称（盖章）：                       采购编号：

- 序号

- 名称

- 自有或租赁

- 购入年份或租赁期限

- 备注

- 1

- 2

- …

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

备注：附评分标准中需要提交的证明材料。如出现证明材料原件扫描件内容不完整或字迹、内容、盖章模糊不清等情况均不得分。

表格不够可自行扩展。

（十）（投标人）中小企业声明函（格式）

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依 法承担相应责任。

投标人（盖章）：

日　        期：

说明：

- 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

- 供应商根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300 号）规定的划分标准填写中小企业声明函。

- 此声明函必须提供，未提供视为无效投标文件。

4.供应商提供的声明函与事实不符的，依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

（十一）（投标人）残疾人福利性单位声明函（格式）：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加                      单位的  （                                项目）采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

（十二）服务方案（格式）

投标人应按评分标准中的顺序编制完整的服务方案，以便评审。

（十三）（投标人）其他材料：

投标人认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加