江 阴 市 政 府 采 购

公　开　招　标

招　标　文　件

采购项目名称：江阴市地籍图编制项目

采购项目编号：JSZC-320281-XXDF-G2025-0028

采   购   人：江阴市自然资源和规划局

采购代理机构: 江苏新东方工程管理咨询有限公司

二○二五年六月

总　目　录

第一章　　投标须知——————————————————第2页

第二章　　投标人须知———————————------———第5页

第三章　　项目要求和有关说明—————————————第15页

第四章　　评标方法和评标标准—————————————第21页

第五章　　合同书（格式）———————————————第25页

第六章　　投标文件的组成和格式————————————第28页

- 第一章　投标须知

项目编号：JSZC-320281-XXDF-G2025-0028

项目概况：

江苏新东方工程管理咨询有限公司受江阴市自然资源和规划局的委托，就其江阴市地籍图编制项目进行公开招标采购，现欢迎符合相关条件的投标人参加投标。

一、项目基本情况:

1、项目名称：江阴市地籍图编制项目

2、项目编号：JSZC-320281-XXDF-G2025-0028

3、项目预算及最高限价：第一包最高限价70万元，第二包最高限价80万元，第三包最高限价100万元，总计250万元。

4、采购需求内容：我市地籍图编制工作以实现全覆盖为核心任务。需完善地籍调查机制，针对已登记、已调查未登记、未调查区域分类开展地籍图调查，并建设地籍数据库。分为以下3个包：

第一包：完成青阳镇、月城镇、璜土镇、利港街道、申港街道、夏港街道6个镇街范围内的地籍图编制各项工作。

第二包：完成华士镇、新桥镇、徐霞客镇、祝塘镇、长泾镇、顾山镇6个镇街范围内的地籍图编制各项工作。

第三包：完成澄江街道、南闸街道、云亭街道、城东街道、周庄镇5个镇街范围内地籍图编制各项工作。

备注：本项目各标段各确定一家中标单位，不可兼中，供应商可全报或选报。

5、本项目服务期：合同签订之日起至2027年12月31日。

6、本项目标的所属行业：其他未列明行业。

7、本项目是否专门面向中小企业：否。

8、本项目不接受联合体投标。

二、投标人资格要求：

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

1.提供格式条款《关于资格的声明函》

2.法定代表人授权委托书（法定代表人签署投标/响应文件且亲自参与的必须提供《法定代表人亲自投标/磋商/谈判/询价声明》）【授权委托人必须提供本单位近3个月中任意1个月份<不含投标当月>）为其缴纳社保的证明扫描件】

3.未被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为信息记录名单（无需提供证明材料）

4.供应商如为中小微企业的提供《中小企业声明函》（格式见附件）；如为残疾人福利性单位的提供《残疾人福利性单位声明函》（格式见附件）；如为监狱企业的提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件扫描件

（二）本项目的特定资格要求：投标人须具有测绘主管部门颁发的甲级测绘资质证书（专业范围须包括界线与不动产测绘、地理信息系统工程、摄影测量与遥感。）。

三、招标文件获取信息：

时间：2025年6月18日至2025年6月25日，每天上午00:00-12:00，下午12:00-23:59（北京时间，法定节假日除外）

地点：江苏政府采购网

方式：自行免费下载

售价：0.00元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点：

时间：2025年7 月9 日 上午9:00

地点：苏采云平台

五、公告期限：5个工作日

六、其他补充事宜

（一）供应商注册

1.请有意参加本项目采购活动的供应商按以下流程进行操作：

（1）访问“江苏省政府采购（苏采云）平台”（以下简称“苏采云”）进行账号注册，注册完成后需在系统中填写资质信息并提交审核。也可以直接通过http://jszfcg.jsczt.cn/进入注册界面。

（2）办理“意源”CA数字证书和“方正”电子签章（办理地址：无锡市滨湖区观山路199号12号楼二楼9号、10号窗口 咨询电话：0510-81827781），办理指南链接：http://jsxcmm.com/help/help.html。

（3）CA驱动下载：在“江苏省政府采购（苏采云）平台”账号登录页面，点击“驱动下载”链接中的“政务CA、方正签章控件驱动安装包及安装说明”可以直接下载驱动安装包，安装包中附有驱动安装手册。

2.完成苏采云注册的供应商方可在苏采云中进行CA绑定。登录“江苏省政府采购（苏采云）平台”，插入CA后，点击【账号设置】——【绑定CA】。

3.供应商应按上述要求提供相关材料及注册登记信息，所提供的材料应均是真实的、准确的，若有违背，供应商自行承担由此而产生的一切后果。

4.如供应商未按上述要求操作，由此所产生的损失及风险由供应商自行承担。具体操作步骤详见《“苏采云”系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》），下载地址：江阴市公共资源交易中心网站——资料下载（供应商）——“苏采云”系统供应商操作手册。

技术服务电话：16651529117（服务时间：工作日 9:00-11:30,13:00-17:00）

（二）获取招标文件，完成项目参与

1.供应商可在项目招标公告附件中查看招标文件，如确定参加本次招标活动，必须在招标文件提供期限内从苏采云平台中免费下载文件（“项目参与”找到需要获取招标文件的项目，点击“我要参与”——“参与投标”——“下载文件”），完成项目参与，将苏采云平台中下载的招标文件（后缀名为“.kedt”）导入到“政府采购客户端”，离线按要求编制并加密响应文件（使用“CA数字证书”），导出加密的响应文件（后缀名为zip，不得超过150M）并在苏采云平台上传该加密的响应文件，对招标文件各项内容做出实质性响应，否则其响应文件无效。

2.供应商通过苏采云平台提交数据电文形式的响应文件，通过苏采云平台进入“开标大厅”开启（解密）响应文件。推荐使用谷歌浏览器，参与苏采云平台不见面开标。

七、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1、采购人信息

名　　称：江阴市自然资源和规划局

统一信用代码：11320281MB1505668A

地　　址：江阴市长江路181号

项目联系人：陈女士

联系电话：0510-80618878

2、采购代理机构信息

名　　称：江苏新东方工程管理咨询有限公司

统一信用代码：91320281755076513M

地　　址：江阴市大桥南路8号

项目联系人：蒋女士

联系电话：0510-86812652-808

江苏新东方工程管理咨询有限公司

2025年6 月18 日

- 第二章　投标人须知

一、遵循原则：

公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

二、招标文件：

1、招标文件包括本文件目录所列全部内容，投标人应仔细阅读，并在投标文件中充分反映招标文件的所有要求。

2、招标文件中的“法定代表人”是指投标人的营业执照或相关部门的有效登记证明 文件中的“法定代表人”或“负责人”。

3、投标人应在投标人指定邮箱下载招标文件及有关资料，按招标文件要求提交全部资料并对招标文件各项内容做出实质性响应，否则投标无效。

4、投标人一旦参加本项目，即被认为接受了本招标文件中的所有条件和规定。

5、招标文件仅作为本次采购投标使用。

三、招标文件的解释：

1、投标单位如有需要对招标文件要求澄清的问题，均应在开标前十五日以书面形式提出（加盖公章），并送至江苏新东方工程管理咨询有限公司，并将电子文档形式发至邮箱：3588395942@qq.com。

2、本文件的最终解释权归采购人。

四、招标文件的补充或修正：

1、江苏新东方工程管理咨询有限公司可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。

2、澄清或者修改在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，投标人应在投标截止时间前关注、下载澄清公告内容。因投标人未尽注意义务，未及时全面地关注澄清公告导致其提交的投标材料不符合招标文件及澄清与修改的内容要求，而造成的损失及风险（包括但不限于未中标）由投标人自行承担。

3、澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构将在投标截止时间至少15日前发布澄清公告；不足15日的顺延提交投标文件的截止时间和开标时间。

五、投标文件的要求：

投标文件由下列部分组成：

（1）*投标函；

（2）*开标一览表；

（3）*报价明细表；

（4）*详细配置一览表；

（5）*商务、技术要求响应及偏离表；

（6）*项目实施方案及需要说明的其他内容；

（7）*资格证明文件：

文件1：企业法人营业执照副本或其他有效登记证书（扫描件）

文件2：提供格式条款《关于资格的声明函》

文件3：法定代表人授权委托书（法定代表人签署投标文件且亲自参与的必须提供《法定代表人亲自投标声明》）【授权委托人必须提供本单位近3个月中任意1个月份<不含投标当月>）为其缴纳社保的证明扫描件】

文件4：投标人投标产品的制造商如为中小微企业的提供《中小企业声明函》（格式见附件）；如为残疾人福利性单位的提供《残疾人福利性单位声明函》（格式见附件）；如为监狱企业的提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件扫描件

文件5：测绘主管部门颁发的甲级测绘资质证书（专业范围须包括界线与不动产测绘、地理信息系统工程、摄影测量与遥感。）

（8）投标人认为需要提供的其他证明文件。

注：

①其中加“*”项目若有缺失或无效，将作为无效投标文件。

②如上述资格证明文件若遇年检、换证等未能提供的情况，则必须提供法定年检、换证单位出具的有效证明。如上述资格证明文件遇有国家相关政策规定可不具备的，必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明。

③授权委托人提供以人事代理、控股子公司等代收代缴形式缴纳社保的证明，属于 无效证明文件。新成立的单位若不能提供授权委托人的社保缴纳证明，可提供自成立以 来的相关证明。新成立的单位是指营业执照颁发日期在本项目开标之日前三个月内。

④投标文件构成资料为非中文时应提供中文译版。

⑤招标文件要求提供证书证件等原件电子件的，投标人提供的电子件应是对证书证件等原件通过扫描、拍照等方式进行数字化的可被电子交易平台识别的数字文件，否则评标委员会可以视其未提供。

⑥联合体投标的，由联合体牵头单位编制、提交投标文件。

⑦本项目不接受纸质投标文件。

六、投标文件的制作、提交与解密：

1、供应商从苏采云平台中免费下载文件（“项目参与”找到需要获取招标文件的项目，点击“我要参与”——“参与投标”——“下载文件”），完成项目参与，将苏采云平台中下载的招标文件（后缀名为“.kedt”）导入到“政府采购客户端”，离线按要求编制并加密响应文件（使用“CA数字证书”），导出加密的响应文件（后缀名为zip，不得超过150M）并在苏采云平台上传该加密的响应文件，对招标文件各项内容做出实质性响应，否则其响应文件无效。

2、本项目采用远程不见面交易模式。通过不见面交易系统及相应的配套硬件设备（摄像头、话筒、麦克风等）完成远程解密、开标现场异议及回复、开标唱标、等交互环节。相关要求和说明如下：

①远程开标项目的时间均以国家授时中心发布的时间为准；

②开标当日，投标人不必抵达开标现场；

③供应商应通过苏采云平台，在响应文件提交截止时间前制作并上传电子响应文件。供应商上传电子响应文件的时间不得迟于招标公告中规定的截止时间。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功的做无效响应处理。招标人可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

④响应文件的开启由苏采云平台主持，邀请供应商参加。响应文件开启时，苏采云平台自动提取所有响应文件。响应文件开启解密之后30分钟内，供应商通过苏采云平台（使用“CA数字证书”）按时在线解密。响应文件解密失败的补救方案:无。

⑤供应商应当参加响应文件开启和在苏采云平台规定的时间内对电子响应文件进行解密。供应商在响应文件开启过程中涉及到的响应文件解密、结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。供应商如果对响应文件开启过程和开启记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云平台中《报价记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开启结果。

⑥因供应商原因造成响应文件未解密的，视为撤销其响应文件；因供应商之外的原因造成响应文件未解密的，视为撤回其响应文件，供应商有权要求责任方（如责任方为电子招标投标交易平台，电子招标投标交易平台免责）赔偿因此遭受的直接损失。部分响应文件未解密的，其他响应文件的开标可以继续进行。

⑦开评标全过程中，各投标人参与远程交互的授权委托人或法人代表应始终为同一个人，中途不得更换，在异议提出等特殊情况下需要交互时，投标人一端参与交互的人员将均被视为是投标人的授权委托人或法人代表，投标人不得以不承认交互人员的资格或身份等为借口抵赖推脱，投标人自行承担随意更换人员所导致的一切后果。

⑧为顺利实现本项目开评标的远程交互，建议供应商配置的硬件设施有：高配置电脑、高速稳定的网络、电源（不间断）、CA锁、音视频设备（话筒、耳麦、高清摄像头、音响）、扫描仪、打印机、传真机、高清视频监控等；建议供应商具备的软件设施有：谷歌浏览器、政府采购客户端、CA驱动等。为保证交互效果，建议供应商选择封闭安静的地点参与远程交互。因供应商自身软硬件配备不齐全或发生故障等问题而导致在交互过程中出现不稳定或中断等情况的，由供应商自身承担一切后果。

3、投标的有效期为开标后90天。

4、投标费用自理。

七、无效投标文件的确认：

（一）投标人存在下列情况之一的，其投标无效：

1、投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

2、不具备招标文件中规定的资格要求的，未提供格式条款《关于资格的声明函》承

诺书或者对该承诺书作实质性修改的；                                             3、报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

4、投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

5、投标文件未按规定的期限、地点送达的；

6、投标文件内容未实质性响应或不符合法律法规和招标文件中规定的其它实质性要

求的；

7、投标文件中同一方案有选择性报价且未声明以哪一个为准的；

8、不响应招标文件中的付款方式的。

（二）投标人有下列情形之一的，视为串通投标，其投标无效，并按《政府采购法》第七十七条规定追究法律责任：

1、投标单位直接或间接从采购人或采购代理机构处获得其他投标单位的投标情况，并修改其投标文件；

2、评审活动开始前投标单位直接或间接从采购人或采购代理机构处获得评标委员会组成人员情况；

3、投标单位接受采购人或采购代理机构授意撤换、修改投标文件；

4、投标单位之间协商投标报价、技术方案等投标文件实质性内容；

5、属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标单位按照该组织要求协同投标；

6、投标单位之间事先约定由某一特定投标单位中标；

7、投标单位之间商定部分投标单位放弃投标或者放弃中标；

8、投标单位与采购人或采购代理机构之间、投标单位相互之间为谋求特定投标单位中标成交或者排斥其他投标单位的其他串通行为；

9、不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

10、不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

11、不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

12、不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

13、不同投标人的投标文件相互混装。

八、开标、评标：

（一）开标

1、开标由江苏新东方工程管理咨询有限公司主持。

2、开标过程由江苏新东方工程管理咨询有限公司负责记录。

3、投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

（二）评标

1、采购人和江苏新东方工程管理咨询有限公司依法组成资格审查小组，对投标人的资格进行审查。采购人代表和评审专家依法组建评标委员会，评审专家实行回避制度。

2、投标文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。

A、资格性检查：

(1)依据法律法规和招标文件的规定，资格审查小组对投标文件组成中的资格证明 文件(文件 1-文件3)等进行审查，以确定投标单位是否具备投标资格。

(2)通过“信用中国”网站、中国政府采购网查询投标供应商在投标截止时间之前， 是否被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名 单，以确定投标供应商是否具备投标资格。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标单位的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体 存在不良应用记录。

B、符合性检查：

(1)评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

(2)在详细评审之前，评标委员会将审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件 的要求。实质上响应招标文件的投标文件应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规 格相符，没有重大偏离或保留的投标响应。所谓重大偏离是指：

(a)投标文件没有投标单位法定代表人或授权委托人签字和加盖公章

(b) 投标文件载明的采购项目的完成期限超过招标文件规定的期限

(c) 投标文件严重背离招标文件中确定的技术功能要求

(d)投标文件附有采购人不能接受的商务条件

(e)不符合招标文件中规定的其他实质性要求

确定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部证据。

如果投标文件没有实质上响应招标文件的要求，将予以拒绝。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。

3、评标方法

投标供应商通过初审的，方可进入比较与评价程序。评标委员会应当按照招标文件 中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比 较与评价。具体办法和标准详见招标文件第四章《评标方法和评标标准》。

4、投标文件的澄清：对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显 文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明 或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权委托人签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变 投标文件的实质性内容。

5、投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

6、评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

7、评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者政府代理机构沟通并作书面记录。采购人或者政府代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

九、确定中标单位：

1、评标委员会根据评标方法和评标标准确定中标候选单位，按顺序依次确定中标供应商（由评分排名第一的供应商中标），投标人对3个包均可报名参加投标，但每个投标人最多只能中1个包。如第二包评分排名第一的供应商已经中了第一包，则该包由评分排名第二的投标人中标，以此类推。代理机构将评选结果通知所有参加评标的未中标单位，并宣布中标单位。如有质疑，按《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》有关规定处理。

2、确定中标单位2个工作日内发布中标公告，并向中标单位发出中标通知书。

3、投标、评标及确定中标单位的整个过程均由相关部门进行现场监督。

4、采购代理机构不负责向任何投标单位说明中标或不中标的原因。

十、质疑处理：

1、投标单位质疑按《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《政府采购质疑和投诉办法》、《江苏省政府采购投标单位监督管理暂行办法》有关规定处理。

2、投标单位认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向代理机构或采购人提出质疑。

投标单位对采购文件提出质疑的，应在采购公告期限届满之日起七个工作日内提出；投标单位对采购过程提出质疑的，应在采购程序环节结束之日起七个工作日内提出；投标单位对中标结果提出质疑的，应在中标结果公告期限届满之日起七个工作日内提出。

3、投标单位提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（1）投标单位的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

投标单位为自然人的，应当由本人签字；投标单位为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。投标单位委托代理人提出质疑的，应当提交投标单位签署的授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

（7） 质疑函格式请到江阴市公共资源交易中心网站的“政府采购——＞资料下载” 中下载《质疑书格式》；

（8）未按上述要求提交的质疑函（仅限于原件）代理机构有权不予受理。

4、投标单位须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。提出质疑的投标单位应当是参与所质疑项目采购活动的投标单位。

5、潜在投标单位已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。对采购文件提出质疑时，以非书面形式、属于对采购文件解释澄清范围、采购公告期限届满之日起七个工作日之外提交以及匿名的质疑将不予受理。

6、投标单位对中标结果提出质疑时，以非书面形式、对招标文件、评标办法、评分细则及配分有异议、中标结果公告期限届满之日起七个工作日之外提交以及匿名的质疑将不予受理。未参加投标的投标单位或在投标活动中本身权益未受到损害或从投标活动中受益的投标单位所提出的质疑也不予受理。

7、投标单位提出质疑的应当有明确的请求和必要的证明材料，投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚。

8、采购人及代理机构将在收到投标单位的有效书面质疑函后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标单位和其他有关投标单位，但答复的内容不得涉及商业秘密。

十一、采购项目的废标：

在评标采购中，出现下列情况之一的，应予废标；

1、符合专业条件的投标人或者对招标文件作出实质性响应的投标人不足三家的；

2、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3、投标单位的报价均超过采购预算，采购人不能支付的；

4、因重大变故，采购任务取消的。

满足《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第四十三条的情形时，经评标委员 会审查出具了“招标文件没有不合理条款、招标公告时间及程序符合规定、投标单位资 格要求和采购需求等没有倾向性和限制性”书面意见的，并经财政部门批准同意后，可 转为其他采购方式采购。

十二、投标保证金：本项目免收投标保证金

十三、中标无效的确认：

投标单位有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（一）提供虚假材料谋取中标、成交的；

（二）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标单位的；

（三）与采购人、其他投标单位或者采购代理机构恶意串通的；

（四）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（五）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

（六）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

投标单位有前款第（一）至（五）项情形之一的，中标无效。

十四、签订合同：

1、招标代理机构宣布中标结果，采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人投标文件的约定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件和中标人投标文件作实质性修改。采购人不得向中标人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的协议。合同需经江苏新东方工程管理咨询有限公司见证。

2、履约保证金的收取：合同签署前，中标方向采购单位缴纳履约保证金。中标方向 采购单位缴纳的履约保证金不超过政府采购合同金额的10%收取履约保证金的，采购人 应当允许供应商自主选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳或提交，并与中标供应商在采购合同中约定履约保证金退还的方式、时间、条件和不予退还的情形，明确逾期退还履约保证金的违约责任。采购单位收到缴纳的履约保证金后需向中标单位出具有效的履约保证金收款凭证。

3、履约保证金的管理及退还：采购单位应做好履约保证金的账务处理工作，实行专 项管理，不得违规收取、挪用、截留等其他用途。项目验收合格后(货物类)或有效期结束后(服务类)，采购单位应及时退还履约保证金，不计利息。

4、有关部门监督合同的履行，协调和处理履约过程中的问题，同时对售后服务进行评价。中标方未履行招标文件、投标文件和合同规定的义务，招标代理机构将根据具体情况提请政府采购管理部门作出相应处理。不可抗力除外。

十五、付款方式：

详见项目要求。

十六、政策功能：

1、根据《财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》 的通知》（财库[2020]46 号）的规定，符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》第 四条所述情形的小型、微型企业参加本项目，给予 10%的价格扣除，用扣除后的价格参 与评审。参加投标的小型、微型企业，应当出具《政府采购促进中小企业发展管理办法》 规定的《中小企业声明函》（格式见后）（“中小企业划型标准”详见《关于印发中小 企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300 号及《国家统计局关于印发统计 上大中小微型企业划分办法（2017）的通知》国统字〔2017〕213 号）。 2、监狱企业视同小型、微型企业，给予 10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 参加投标的监狱企业，应当按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财 库[2014]68 号）的规定提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团) 出具的属于监狱企业的证明文件。 3、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予 10%的价格扣除，用扣除后的价格 参与评审。参加投标的残疾人福利性单位，应当按照《财政部、民政部、中国残疾人联 合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定提供《残 疾人福利性单位声明函》。 4、同一投标人，上述三项价格扣除优惠不得重复享受。 5、接受大中型企业与小微企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者允许 大中型企业向一家或者多家小微企业（残疾人福利单位、监狱企业）分包的采购项目， 对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份 额占到合同总金额 30%以上的，可给予联合体或者大中型企业 4%的价格扣除，用扣除后 的价格参与评审。 6、中标供应商享受中小企业扶持政策的，江阴市政府采购中心将随中标结果公开中 标供应商的《中小企业声明函》。 7、供应商提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标，依照《中华人民共 和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。 8、对节能产品、环境标志产品实施政府优先采购和强制采购。若提供的产品属于财 政部、发展改革委所制定的《节能产品政府采购品目清单》以及财政部、生态环境部所 制定的《环境标志产品政府采购品目清单》，投标单位应当提供国家确定的认证机构出 具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。 9、提供的产品属于信息安全产品的，投标单位应当选择经国家认证的信息安全产品 投标，并提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书。

十七、政府采购合同融资：

根据国家扶持中小企业的有关政策，项目中标、成交的供应商可根据自身情况，自行决定是否选择采用合同融资形式，如需要政府采购合同融资，请按锡财购【2020】17 号文件执行。

合同融资，是指参与政府采购的供应商，凭借中标、成交通知书或政府采购合同向 金融机构申请融资，金融机构以供应商信用审查和政府采购信誉为基础，按便捷贷款程 序和优惠利率，为其发放无财产抵押贷款的一种融资模式。供应商与金融机构按照“银 企自愿，风险共担”的原则开展融资活动，有融资需求的中标、成交供应商可根据自身 情况，凭政府采购中标、成交通知书或政府采购合同提出融资申请，自主选择金融机构及其融资产品，金融机构进行融资信息审查决定是否为其提供融资，做好预授信。双方达成融资意向后签订融资协议，确定融资成交信息并约定融资回款账户。

十八、质量及验收：

项目完毕后，中标方书面通知采购人验收，采购人依据为国家有关规定、招标文件、中标方的投标文件以及其他相关文件和资料，根据实际按照《关于进一步规范江阴市政府采购履约验收管理的指导意见》（澄财购[2021]5号）组织验收。对项目验收发生的检测（检验）费、劳务报酬等费用支出，采购合同有约定的按照约定执行；无约定的，由采购人承担。因供应商问题导致重新组织项目验收的，由供应商负担验收费用。

十九、成交服务费：

1、本项目中标服务费由招标代理费与评标费组成，由中标人支付。招标代理费按以下收费标准计取。招标代理费计取方式采用差额定率累进法。评标费用按实计取（另行计取税金）。中标人须在领取中标通知书之前，向代理机构交纳中标服务费。

|  | 中标金额 | 收费比例最高上限% | 最高上限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 100万元（含）以下部分 | 1 | 政府采购代理费原则上最高上限不得超过5万元。 |
| 2 | 100万元—500万元（含）元部分 | 0.4 |  |
| 3 | 500万元—1000万元（含）部分 | 0.3 |  |
| 4 | 1000万元—5000万元（含）部分 | 0.2 |  |
| 5 | 5000万元（含）以上部分 | 0.1 |  |

2、投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，江苏新东方工程管理咨询有限公司在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

第三章　项目要求和有关说明

(以下均为实质性要求)

一、工作背景

为贯彻落实《土地管理法实施条例》和《自然资源部关于进一步做好地籍调查工作的通知》（自然资发〔2023〕195号）等规定，根据《自然资源部办公厅关于加快编制地籍图的通知》（自然资办函〔2024〕1481号）、《关于深化开展地籍调查和地籍图编制工作的实施方案》（苏自然资函〔2024〕868号）中构建全域覆盖、要素齐全、现势有效的地籍“一张图”的工作要求，江阴市自然资源和规划局以推进地籍图全覆盖为目标，以已有确权登记、地籍调查成果为基础，以加强地籍测绘、推进成果整理为重点，采用统一的测绘基准，夯实完善地籍数据，建立健全地籍数据库，并注重利用基础地理、实景三维、国土调查等数据，分类型、分层次、分步骤推动构建全域覆盖、要素齐全、现势有效的地籍“一张图”，为确权登记、审批、供应等自然资源管理相关工作提供支撑，有效促进地籍数据集聚整合、质量提升和共享应用。

- 工作任务

（一）各类存量数据整合：

收集宅基地、集体建设用地、国有建设用地使用权以及集体土地所有权、林权、土地承包经营权等已有各类地籍总调查和日常地籍调查成果。核实并剔除其中的无效和冗余数据，规范数据格式和内容后，纳入地籍数据库分层管理。对于因成果缺失、交叉重叠、位置偏移等一时难以处理的数据，做好标注，后续集中处理或结合相关业务办理逐步处理。

（二）确权登记数据关联调用：

按国有建设用地、集体建设用地、宅基地的顺序，分别将其登记数据与地籍调查数据开展关联工作。梳理未能关联到宗地的登记信息，针对登记信息缺失部分，查询档案补充重要信息；对缺失图形的登记数据，开展补充调查工作,并在地籍库中进行上图完善；对于缺失档案的数据，进行扫描电子化处理。

（三）补充地籍调查：

结合江阴市现有基础条件，分类型、分区域、分阶段推进地籍调查全覆盖。区分已登记、已调查未登记、未调查三种不同情况分类推进：对已登记的，重点补充完善图形数据；对已调查未登记的，重点整理汇交已有的调查成果；对未调查的，重点组织推进地籍调查。

对于宅基地和集体建设用地未开展地籍调查或缺少宗地图形数据的，利用大比例尺地形图、高分辨率影像等资料勾绘宗地。在完成权属调查和地籍测绘后，依据《不动产单元设定与代码编制规则》生成不动产单元代码，并建立图形与属性数据对应关系，替换勾绘数据。

对于国有建设用地缺少宗地图形数据的，组织开展地籍测绘予以补充完善；对未开展地籍调查的，严格按规范开展权属调查和地籍测绘。

将数据关联过程中发现的各类问题进行汇总整理，形成问题清单，明确问题类型、涉及数据范围、责任主体及解决建议，为后续集中整改和数据优化提供依据。

（四）地籍数据库建设：

依托国土空间基础信息平台，以地籍调查成果整理为基础，升级现有地籍调查数据库或新建地籍数据库，对各类地籍调查成果的图形、属性信息进行统一管理，确保图属一致。

（五）地籍图编制：

地籍图以电子地图为主，依据《地籍调查规程》《地籍图编制技术规范（试行）》等规定，依托地籍数据库，分别编制农村宅基地和集体建设用地、国有建设用地以及承包经营权、林权、自然资源等地籍图。对于未调查的道路、水系、公园绿地等，利用基础地理、国土调查等数据上图。

（六）成果汇交：

根据部、省、市相关要求，配合做好宅基地和集体建设用地、国有建设用地、林权、土地承包经营权、自然资源等地籍成果的汇交。对于部、省、市各级检查出来的问题开展核实整改，并重新提交，最终通过上级部门核查。

二、工作依据

（一）法律法规

《中华人民共和国宪法》（2018）；

《中华人民共和国合同法》；

《中华人民共和国招标投标法》；

《中华人民共和国民法典》（2020）；

《中华人民共和国物权法》（主席令〔2007〕第62号）；

《中华人民共和国土地管理法》（2019）；

《中华人民共和国农村土地承包法》（2018）；

《中华人民共和国土地管理法实施条例》（2021）；

《土地权属争议调查处理办法》（2002）；

《自然资源统一确权登记暂行办法》（2019）；

《林木和林地权属登记管理办法》（2000）；

《林木林地权属争议处理办法》（1996）；

《中华人民共和国河道管理条例》（2018）；

《江苏省河道管理条例》（2021修订）。

（二）技术标准及政策性文件

《中华人民共和国行政区划代码》（GB/T 2260-2007）；

《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017）；

《国家基本比例尺地形图分幅和编号》（GB/T 13989-2012）；

《国家基本比例尺地图图式第1部分:1:500 1:1000 1:2000地形图图式》（GB/T 20257.1-2017）；

《国家基本比例尺地图图式第2部分:1:5000 1:10000地形图图式》（GB/T 20257.2-2017）；

《国家基本比例尺地图图式第3部分:1:25000 1:50000 1:100000地形图图式》（GB/T 20257.3-2017）；

《全球定位系统实时动态测量（RTK）技术规范》（CH/T 2009-2010）；

《卫星导航定位基准站网络实时动态测量（RTK）规范》（GB/T 39616-2020）；

《数字航空摄影规范 第1部分：框幅式数字航空摄影》（GB/T 27920.1-2011）；

《倾斜数字航空摄影技术规程》（GB/T 39610-2020）；

《IMU/GPS辅助航空摄影技术规范》（GB/T 27919-2011）；

《低空数字航空摄影规范》（CH/Z 3005-2010）；

《低空数字航空摄影测量外业规范》（CH/Z 3004-2010）；

《低空数字航空摄影测量内业规范》（CH/Z 3003-2010）；

《无人机航摄安全作业基本要求》（CH/Z 3001-2010）；

《无人机航摄系统技术要求》（CH/Z 3002-2010）；

《数字航空摄影测量 控制测量规范》（CH/T 3006-2011）；

《城镇地籍数据库标准》（TD/T 1015-2007）；

《地籍调查规程》（GB/T 42547-2023）；

《第三次国土调查技术规程》（TD/T 1055-2019）；

《第三次全国国土调查工作分类》；

《不动产登记数据库标准》（TD/T 1066-2021）；

《不动产登记数据整合建库技术规范》（TD/T 1067-2021）；

《不动产单元设定与代码编制规则》（GB/T 37346-2019）；

《地籍数据库 第1部分：不动产》（TD/T 1015.1-2024）；

《地籍数据库 第1部分：自然资源》（TD/T 1015.2-2024）；

《地籍图编制技术规范（试行）》；

《数字测绘成果质量检查与验收》（GB/T 18316-2008）；

《测绘成果质量检查与验收》（GB/T 24356-2023）；

《自然资源部关于进一步做好地籍调查工作的通知》（自然资发〔2023〕195号）；

《自然资源部办公厅关于加快编制地籍图的通知》（自然资办函〔2024〕1481号）；

《关于深化开展地籍调查和地籍图编制工作的实施方案》（苏自然资函〔2024〕868号）。

三、技术指标要求

（一）数学基础

大地基准：采用“2000国家大地坐标系”；

高程基准：采用“1985国家高程基准”；

投影方式：采用高斯-克吕格投影，按3°分带。

（二）比例尺

1:500、1:1000地籍图上主要表示建设用地使用权和宅基地使用权，内容包括地籍区和地籍子区、权属要素、地形要素、海域要素等；

1:2000地籍图主要表示土地承包经营权（耕地、林地等）和农用地的其他使用权，内容包括行政区划、地籍区和地籍子区、权属要素、地类要素、地形要素、海域要素等；

1:10000、1:5000地籍图主要表示集体土地所有权和国家自然资源所有权，内容包括行政区划、地籍区和地籍子区、权属要素、地类要素、地形要素等。

（三）计量单位

坐标单位采用米（m），长度单位采用米（m），面积计算单位采用平方米（m²），面积统计汇总单位采用公顷（hm²）和亩。

（四）分幅标准

地籍图分幅采用正方形分幅（50cm×50cm），图幅编号按照图廓西南角坐标公里数编号，X坐标在前，Y坐标在后，中间用短横线连接。

（五）精度指标

地籍界址点平面精度符合下表的规定:

| 级别 | 界址点相对于邻近控制点的点位误差 |  | 界址点间距误差 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 中误差（m） | 限差（m） | 中误差（m） | 限差（m） |
| 一级 | ±0.05 | ±0.10 | ±0.05 | ±0.10 |
| 二级 | ±0.075 | ±0.15 | ±0.075 | ±0.15 |
| 三级 | ±0.10 | ±0.20 | ±0.10 | ±0.20 |

地籍图精度符合下表的规定:

| 序号 | 项目 | 图上中误差（mm） | 图上允许误差（mm） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 相邻界址点的间距误差 | ±0.3 | ±0.6 | 荒漠、高原、山地森林及隐藏地区等可放宽至1.5倍。 |
| 2 | 界址点相对于邻近控制点的点位误差 | ±0.3 | ±0.6 |  |
| 3 | 界址点相对于邻近控制点的间距误差 | ±0.3 | ±0.6 |  |
| 4 | 邻近地物点的间距误差 | ±0.4 | ±0.8 |  |
| 5 | 地物点相对于邻近控制点的点位误差 | ±0.5 | ±1.0 |  |

四、成果要求

成果包括数据库成果、文字成果、图件成果和表格成果。

1、数据库成果。包括：宅基地及集体建设用地地籍调查数据库、国有建设用地地籍调查数据库等。

2、文字成果。技术方案、实施方案、工作总结报告等。

3、图件成果。根据不同的地籍图要求，配置正确的坐标系统，选择合适比例尺、分幅方式，分类编制图件。

4、表格成果。根据需求提取、计算形成各类报表。

5、上级要求的其他成果。

五、工期要求（服务期限)

（一）2025年12月底前，完成宅基地和集体建设用地地籍调查成果收集整理，未调查宗地和已登记宗地缺失图形数据的要完成宗地范围勾绘，实现农村宅基地和集体建设用地地籍图全覆盖，数据成果入库上图并汇交到省厅和自然资源部。(具体时限，以省级统一部署要求时间节点为准)

（二）2026年12月底前，完成国有建设用地地籍调查成果收集整理，补充完善已登记宗地的图形数据，入库上图并汇交到部。(具体时限，以省级统一部署要求时间节点为准)

（三）2027年12月底前，完成根据省级统一部署要求进行的其他工作（包括：结合江阴实际工作情况，完成土地承包经营权、林权、自然资源地籍成果数据汇交等）。

六、中标规则

1、本次采购项目共分为3个包（顺序为：第一包、第二包、第三包），按顺序依次确定中标供应商（由评分排名第一的供应商中标），投标人对3个包均可报名参加投标，但每个投标人最多只能中1个包。如第二包评分排名第一的供应商已经中了第一包，则该包由评分排名第二的投标供应商中标一次类推。

七、付款方式：

本项目款项分三期支付：

第一期：根据上级部署，按时完成宅基地和集体建设用地地籍成果汇交，且相关成果通过上级部门核查后，在2025年12月底前支付750000元，每个包实际支付费用为中标合同金额/三个包的合同总金额*750000元 ；

第二期：根据上级部署，按时完成国有建设用地地籍成果汇交，且相关成果通过上级部门核查后，在2026年12月底前支付合同总价的40%；

第三期：根据上级部署，按时完成上级部署的地籍图编制全部工作，且相关成果通过采购人组织的验收或上级部门核查后，2027年12月底前支付合同剩余款项。

最终支付金额及时间按照江阴市财政部门当年具体拨款情况而定。

八、其他说明：

1、本项目报价为全费用综合单价，供应商报价内容必须完整，不得缺项。投标人的投标价，是指为优质完成本项目全部内容的全部费用，包括但不限于检测费用、人员费用、检测报告及相关后期建档等费用、现场费用、检测设备、检测设备维护、测量仪器费及相关费用、公司取费、法定税金、利润等与履行本合同有关的一切费用。

2、报价中应包含市场价格风险和政策风险在内的一切费用，中标后，承包单位由于考虑不周，漏报、少报而要求追加报价将不会被采购单位所接受。

3、凡涉及招标文件的补充说明或修正，均以江苏新东方工程管理咨询有限公司书面依据为准。

7、采购人及代理机构对本次招标结果不作任何解释。

第四章　评标方法和评标标准

一、评标方法

本次评审采用综合评标法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选人的评标方法，评审因素包括投标报价、技术或者服务水平、履约能力、售后服务等。

评标委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定供应商的分值；各供应商的最终得分为各评委所评定分值的平均值，并按高低顺序排列，确定中标候选单位。得分最高者为第一中标候选单位，采购人确认为中标单位。若得分相同，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同，按技术指标优劣顺序排列。

- 注：每部分的得分保留小数点后两位，合计得分保留小数点后两位。

二、项目中标规则

1、本次采购项目共分为3个包（顺序为：第一包、第二包、第三包），按顺序依次确定中标供应商（由评分排名第一的供应商中标），投标人对3个包均可报名参加投标，但每个投标人最多只能中1个包。如第二包评分排名第一的供应商已经中了第一包，则该包由评分排名第二的投标人中标，以此类推。

- 评分标准

| 评分项 | 序号 | 评分因素 | 评分细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、价格部分 （10分） | 1.1 | 投标报价 | 满足招标文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价，其价格为满分。其他投标人的价格分按照下列公式计算： 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×10分（合计得分保留小数点后两位） | 10 |
| 二、技术部分 （50分） | 2.1 | 项目需求分析 | 投标文件对用户提出的项目需求和背景分析和阐述。 至少应包括①目标任务；②背景分析。各项内容完备可行、满足招标文件需求得4分（如有缺项或不足在此分数基础上进行扣分），以上2项中，每缺少1项或其完全无法满足项目需求的扣2分，每有1项中内容存在缺陷或不足扣1 分，每有1项总体内容完备但存在部分瑕疵之处扣0.5分，扣完为止。 | 4 |
|  | 2.2 | 项目实施方案 | 投标文件需根据项目需求提供项目实施方案，方案包含但不限于： ①实施措施；② 实施标准；③难点重点分析；④技术工艺 ；⑤应急措施 。各项内容完备可行、满足招标文件需求得15分（如有缺项或不足在此分数基础上进行扣分），以上5项中，每缺少1项或其完全无法满足项目需求的扣3分，每有1项中内容存在缺陷或不足扣1.5分，每有1项总体内容完备但存在部分瑕疵之处扣1分，扣完为止。 | 15 |
|  | 2.3 | 组织管理措施 | 根据投标人提供的项目组织管理体系架构和项目组织是否科学、合理，至少应包括：实施方案包含但不限于项目：①组织机构设置②人力资源保障措施③设备资源保障措施。各项内容完备可行、满足招标文件需求得6分（如有缺项或不足在此分数基础上进行扣分），以上3项中，每缺少1项或其完全无法满足项目需求的扣2分，每有1项中内容存在缺陷或不足扣1分，每有1项总体内容完备但存在部分瑕疵之处扣1分，扣完为止。 | 6 |
|  | 2.4 | 进度计划及保障措施 | 投标文件针对本项目提供的项目进度计划与措施，至少应包括：①项目进度计划；②项目工期保障措施。各项内容完备可行、满足招标文件需求得6分（如有缺项或不足在此分数基础上进行扣分），以上2项中，每缺少1项或其完全无法满足项目需求的扣3分，每有1项中内容存在缺陷或不足扣1.5分，每有1项总体内容完备但存在部分瑕疵之处扣1分，扣完为止。 | 6 |
|  | 2.5 | 质量管理体系及保障措施 | 投标文件针对本项目提供的质量管理体系及保障措施，至少应包括：质量保障措施方案，方案包含但不限于：① 质量目标承诺；②质量管理制度；③质量补救措施。各项内容完备可行、满足招标文件需求得9分（如有缺项或不足在此分数基础上进行扣分），以上3项中，每缺少1项或其完全无法满足项目需求的扣3分，每有1项中内容存在缺陷或不足扣1.5分，每有1项总体内容完备但存在部分瑕疵之处扣1分，扣完为止。 | 9 |
|  | 2.6 | 安全和保密及保障措施 | 投标文件针对本项目提供安全和保密及保障措施，至少应包括：①安全保密管理目标；②安全保障措施；③保密保障措施。各项内容完备可行、满足招标文件需求得6分（如有缺项或不足在此分数基础上进行扣分），以上3项中，每缺少1项或其完全无法满足项目需求的扣2分，每有1项中内容存在缺陷或不足扣1.5分，每有1项总体内容完备但存在部分瑕疵之处扣1分，扣完为止。 | 6 |
|  | 2.7 | 售后服务和保障 | 投标文件针对本项目提供售后服务和保障措施，至少应包括：①售后服务机构设置；②响应时效和保障措施。各项内容完备可行、满足招标文件需求得4分（如有缺项或不足在此分数基础上进行扣分），以上2项中，每缺少1项或其完全无法满足项目需求的扣2分，每有1项中内容存在缺陷或不足扣1 分，每有1项总体内容完备但存在部分瑕疵之处扣0.5分，扣完为止。 | 4 |
| 三、商务部分 （40分） | 3.1 | 项目人员 综合实力（一） | 拟派项目负责人、技术负责人（最高得分） - 项目负责人： 拟配备本项目的项目负责人①具有国家注册测绘师证书的得2分，②具有测绘类高级工程师职称的得2分，具有测绘类工程师职称的得1分；③具有地理信息安全保密培训合格证书的得2分。本项最多得6分。 - 技术负责人： 拟配备本项目的技术负责人①具有测绘类高级工程师职称的得2分，具有测绘类工程师职称的得1分；②具有地理信息安全保密培训合格证书的得2分；③ 具有不动产测绘员证书或不动产测绘新技术应用培训证或工程测量员证的得2分。 本项最多得6分。 ①备注：提供拟派项目负责人、技术负责人的本单位连续近3个月（至少包含近3个月中任意1个月份<不含投标当月>）为其缴纳社保的证明复印件，以及相关证书、证明复印件，所有复印件加盖公章制作进入投标文件。未提供或未按要求提供的，均不得分。 | 12 |
|  | 3.2 | 项目人员 综合实力（二） | 拟派服务团队人员（项目负责人、技术负责人除外） 拟配备的工作人员①具有测绘类工程师及以上技术职称的，得0.5分/人，最高得2分；②具有地理信息安全保密培训合格证书的得1分/人，最高得3分；③具有不动产测绘员证书或不动产测绘新技术应用培训证或工程测量员证的得0.2分/人，最高得2分；本项最多得7分。 ①备注：提供上述人员本单位连续近3个月（至少包含近3个月中任意1个月份<不含投标当月>）为其缴纳社保的证明复印件，以及相关证书、证明复印件，所有复印件加盖公章制作进入投标文件。未提供或未按要求提供的，均不得分。 | 7 |
|  | 3.3 | 企业综合 实力 | 投标人具有有效期内的环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、信息安全管理体系认证证书，得1分/个，本项最高得3分； ②投标人为自然资源部工程技术创新中心依托（或共建）单位的得3分，本项最高得3分。 ③投标人获得过自然资源部第三次国土调查先进集体表彰或国家级荣誉的得2分，本项最高得2分。 备注：提供上述得分项的相关证书、证明复印件加盖公章制作进入投标文件，未按要求提供或未提供证明材料的均不得分。 | 8 |
|  | 3.4 | 项目荣誉及获奖 | 2020年1月至今，投标人生产的项目获得过国家级行业内荣誉或奖项的，有一个得2分，最高得4分；获得过省级行业内荣誉或奖项的，有一个得1分，最高得3分；获得过地级市荣誉或奖项的，有一个得0.5分，最高得2分；本项最高得7分。提供相关证明材料复印件加盖公章制作进入投标文件，未提供或未按要求提供的均不得分。（同一荣誉不重复得分） | 7 |
|  | 3.5 | 业绩 | 2022年1月1日至今，投标人承担过类似的确权登记等不动产测绘项目的，得2分/个，最多得6分。 备注：提供合同复印件加盖公章制作进入投标文件。未按要求提供或未提供证明材料的均不得分。转包分包项目业绩无效。 | 6 |

注：1、缺陷或不满足指内容不全面、与实际需求不符、内容不清晰或交叉混乱、套用其他项目方案、有规范性或常识性错误、存在无关的事项、凭空编造、存在不可能实现的夸大情形等任意一种情形。

2、所有提供的材料复印件应清晰。若证明材料复印件因模糊等原因，导致评标专家无法判定，最终造成得分不予以计取的后果由投标人自行承担。

第五章　合同书（格式）

采购人（采购人）：

中标人（中标方）：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照江苏新东方工程管理咨询有限公司的采购结果签订本合同。

第一条　采购内容

1、项目名称（项目编号）：

2、服务内容：

3、服务范围：

4、服务期限：

5、其他：

第二条　合同总价款

本合同人民币总价款为　　　　　　　（小写），　　　　　　　　（大写）。

本合同服务期限内合同总价款不变。（有另行规定的除外。）

第三条  履约保证金的缴纳和退还

本项目是/否向采购人缴纳履约保证金： 。

履约保证金缴纳金额：元。

履约保证金的缴纳时间：，缴纳形式：。

履约保证金的退付时间：，退付办法：。

履约保证金不予退还的情形：。

逾期退还履约保证金的违约责任：。

第四条　组成本合同的有关文件

下列关于本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

（1）招标文件；

（2）投标文件；

（3）中标通知书；

（4）中标人在投标、评标过程中所作其它有关承诺、声明、书面澄清；

（5）甲乙双方商定的其他文件等。

第五条　权利保证

乙方应保证甲方在合同履行期限内不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。

第六条 质量保证和售后服务

1、乙方应按招标文件规定的服务要求、技术要求、质量标准向甲方提供服务。

2、质量保证：

3、售后服务：

第七条　验收

验收标准：按招标文件所规定的采购标准和乙方投标文件的承诺，根据实际按照《关于进一步规范江阴市政府采购履约验收管理的指导意见》（澄财购〔2021〕5号）组织验收，费用由             承担。

第八条　付款

1、本合同项下所有款项均以人民币支付，乙方向甲方开具发票。

2、付款方式：

第九条　违约责任

1、

2、

3、

4、

5、

第十条　不可抗力

1、不可抗力，是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如战争、动乱、瘟疫、严重火灾、洪水、地震、风暴或其他自然灾害等。

2、任何一方因不可抗力不能履行本合同规定的全部或部分义务，应尽快以书面形式将不可抗力的情况、原因及对履行本合同的影响等及时通知另一方。同时，遭受不可抗力影响的一方有义务尽可能及时采取适当或必要措施减少或消除不可抗力的影响，因未尽本义务而造成的相关损失由其承担。

3、发生不可抗力事件，任何一方均不对因不可抗力无法履行或迟延履行本合同义务而使另一方蒙受的任何损失承担责任，法律另有规定的除外。

4、合同各方应根据不可抗力对本合同履行的影响程度，协商确定是否终止本合同或是继续履行本合同。

第十一条　合同的变更和终止

1、除《政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2、除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。

第十二条  合同的终止

本合同因下列原因而终止：

（1）本合同正常履行完毕；

（2）因不可抗力导致本合同无法履行或履行不必要；

（3）任何一方行使解除权解除本合同；

（4）合同的继续履行将损害国家利益和社会公共利益。

除上述情形外，甲乙双方不得擅自终止合同。

第十三条　争议的解决

1、因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下2种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向甲方所在地仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

3、在仲裁期间，本合同应继续履行。

第十四条　合同生效及其他

1、本合同由甲乙双方签字、盖章，并经江苏新东方工程管理咨询有限公司见证。

2、本合同一式四份，甲方、乙方、江苏新东方工程管理咨询有限公司、江阴市财政局政府采购管理科各执一份。

3、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

| 甲方（采购人）： （盖章） |  | 乙方（供应商）：（盖章） |
| --- | --- | --- |
| 地址： |  | 地址： |
| 法定（授权）代表人： |  | 法定（授权）代表人： |
| 年 月 日 |  | 年 月 日 |
| 见证方：江苏新东方工程管理咨询有限公司（盖章） |  |  |
| 见证方代表： |  |  |
| 年 月 日 |  |  |

★.备注：供需双方必须以本格式文本拟订合同。

- 第六章　投标文件的组成和格式

投

标

书

政府采购编号：JSZC-320281-XXDF-G2025-0028

采购内容：江阴市地籍图编制项目

投标单位：（电子签章）

二○二五年  月  日

- 一、投标函

致江苏新东方工程管理咨询有限公司：

我方收到贵公司（项目名称及编号）招标文件，经仔细阅读和研究，我们决定参加此项目的投标。

1、愿意按照招标文件的一切要求，参加本项目的投标，投标报价详见《开标一览表》。

2、我方同意按招标文件的规定，本投标文件的投标有效期限为开标后90天。

3、我方愿意提供招标文件中要求的原始资料及可能另外要求的与投标有关的任何资料，并保证我方已提供和将要提供的资料是真实的、准确的。

4、我们认为你们有权决定中标者。

5、我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》，并按《中华人民共和国民法典》、财政部《政府采购合同监督暂行办法》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和合同条款履行自己的全部责任。

6、我方认可并遵守采购文件的所有规定，放弃对招标（采购）文件、评标办法、评分细则及评分提出质疑的权利。

7、如我们在投标截止期后撤回投标或中标后拒绝遵守投标承诺或拒绝在规定的时间 内与采购人签订合同，则将接受相应处罚。

8、如果我方被确定为中标单位，我方愿意在合同签署时支付履约保证金。且我方如未履行招标文件、投标文件和合同条款的，我方愿意赔偿由此而造成的一切损失，并同意接受按招标文件的相关要求对我方进行处理。有不可抗力情形的除外。

9、一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，保证 按期、按质、按量完成项目。

投标单位（电子签章）：

电话：                            传真：

地址：                            邮编：

- 二、开标一览表

| 项目编号 | JSZC-320281-XXDF-G2025-0028 |
| --- | --- |
| 项目名称 | 江阴市地籍图编制项目 |
| 项目总价 （单位：元） | 以“标书制作客户端——基本目录——开标一览表”中填写的金额为准 |

注：此表格无需填报具体内容，签章上传即可。

投标单位（电子签章）：

日期：     年    月    日

- 三、报价明细表

| 序号 | 费用名称 | 价格 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |
| 7 |  |  |
| …… |  |  |
| 合计 |  |  |

投标单位（电子签章）：

日期：     年    月    日

- 四、详细配置一览表

（如有请填写）

| 序号 | 设备设施名称 | 数量 | 品牌 | 型号 | 设备功能 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

注：1、所报产品的各项指标必须等于或大于采购文件需求中所列要求。

2、请各投标单位根据本项目的相关需求，提出符合实际的报价明细，偏离或补充之处请作重点说明。

3、本表可根据需要自行添行。

4、因表述含糊导致的评审风险将由投标人承担。（必须详细填写品牌、型号、规格。）

5、如有需要说明的事项，请在备注中列明。

- 投标单位（电子签章）：

- 日期：     年    月    日

五、商务、技术要求响应及偏离表

（一）商务要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件 商务要求 | 投标文件 商务规范描述 | 有无偏离 | 偏离内容及原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

（二）技术要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件 技术要求 | 投标文件 技术规范描述 | 有无偏离 | 偏离内容及原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

注：1、投标单位应据实、详细填写上述表格，因未标明或表述含糊导致的评审风险将由投标单位承担。

2、质保期、工期、付款方式、售后服务等商务响应情况在“商务要求响应及偏离表”填写。产品技术参数要求响应等技术响应情况在“技术要求响应及偏离表”填写。

3、若无偏离，在“有无偏离”栏中填写 “无”；若有偏离在“有无偏离”栏中填写 “有”并在“偏离内容及原因”栏中作出说明；若投标单位对某一事项是否存在或是否属于偏离不能确定，亦必须清楚标明该事项并在“有无偏离”栏中填写“不能确定”。

4、“投标文件技术规范描述”完全照抄“招标文件技术要求”的，有被判定为负偏离的风险。

5、表格不够可另接。

投标单位（电子签章）：

日期：     年    月    日

六、项目实施方案及需要说明的其他内容

1、投标人对该项目招标文件中提出的采购需求提供具体的项目服务方案：

2、投标人认为需要加以说明的其他内容，格式自定。

七、法定代表人授权委托书

（若法定代表人亲自参加投标的，请提供《法定代表人亲自投标声明》）

江苏新东方工程管理咨询有限公司：

系中华人民共和国合法企业。法定地址：

特授权    　代表我公司（单位）全权办理针对项目（项目编号：）的投标、参与评标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司（单位）对授权委托人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，授权委托人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。授权委托人无转委托权。

授权委托人情况：

姓名：性别：年龄：职务：

身份证号码：电话：

通讯地址：

单位名称（电子签章）：

法定代表人（签名或盖章）：

| 法定代表人身份证 扫描件 |  | 授权委托人身份证 扫描件 |
| --- | --- | --- |

法定代表人亲自投标声明

江苏新东方工程管理咨询有限公司：

系中华人民共和国合法企业。法定地址：

项目（项目编号：）由我单位法定代表人亲自参加投标、评标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

法定代表人情况：

姓名：性别：年龄：

身份证号码：电话：

通讯地址：

单位名称（电子签章）：

法定代表人（签名或盖章）：

附：

法定代表人身份证 扫描件

八、关于资格的声明函

江苏新东方工程管理咨询有限公司：

按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和招标文件的规定，我单位郑重声明如下：

一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为，全称为，统一社会信用代码为，法定代表人（单位负责人）为，具有独立承担民事责任的能力（如属于分公司经总公司授权参与项目，由总公司承担民事责任的，须提供总公司项目授权书）。

二、我单位具有良好的商业信誉（指投标人经营状况良好，无本资格声明第五条情形）和健全的财务会计制度。

三、我单位依法进行纳税和社会保险申报并实际履行了义务。

四、我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：主要设备有： 　　　         　　 。主要专业技术能力有： 　　　　　      　  。

五、我单位参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

六、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

七、我单位未被列入“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为信息记录名单。

八、我单位不具有违反政府采购法第二十二条的任何情形。

九、我单位投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。

我单位承诺遵守《中华人民共和国政府采购法》第二十二、七十七条之规定，若有违背，我公司（单位）愿意承担因“提供虚假材料谋取中标的”的一切法律后果，依法接受相应处罚。

投标单位（电子签章）：

日期：     年    月    日

说明：

1.无此表或对此表作实质性修改，投标无效。

2.投标人须对此表中内容作出承诺，否则投标无效。

3.采购中心或采购人保留核查以上承诺事项真实性的权利。

- 附件：

一、中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加江阴市自然资源和规划局的江阴市地籍图编制项目采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员　　人，营业收入为　　万元，资产总额为　　万元１，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员　　人，营业收入为　　万元，资产总额为　　万元１，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

- 投标单位（电子签章）：

- 日期：     年    月    日

注：1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2中标、成交供应商的《中小企业声明函》将随中标、成交公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

二、残疾人福利性单位声明函

（非残疾人福利性单位无需填写提供）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加单位的项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标单位（电子签章）：

日期：     年    月    日