公开招标采购文件

项目名称：南通市通州区美丽河湖保护与建设技术服务项目

项目编号：JSZC-320612-JSGH-G2025-0008

采购人：南通市通州生态环境局

采购代理机构：江苏广和工程咨询有限公司

2025年2月28日

南通市通州区美丽河湖保护与建设技术服务项目招标文件备案表

招标代理：(盖章) 编制人： 日 期： 年 月 日

采购人：(盖章) 审阅人（签字）： 日 期： 年 月 日

第一章  投标邀请

受[南通市通州生态环境局]的委托，江苏广和工程咨询有限公司就南通市通州区美丽河湖保护与建设技术服务项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

南通市通州区美丽河湖保护与建设技术服务项目的潜在投标人可在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件，并于2025年3月25日9点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320612-JSGH-G2025-0008

2.项目名称：南通市通州区美丽河湖保护与建设技术服务项目。

3.预算金额：130万元。

4.本项目设定最高限价，最高限价为130万元。

5.采购需求：按照《江苏省美丽河湖保护与建设实施指导方案》要求，对通州区境内九圩港、通启运河、通吕运河、长江、通扬运河等共计5条河道开展美丽河湖保护与建设技术服务工作，包括水生态状况调查评估，编制美丽河湖保护与建设启动方案、实施方案，制作申报材料，完成省级、国家级美丽河湖申报评审，积极争取上级财政资金。具体详见招标文件第四章。

6.合同履行期限：自合同签订之日起至双方权力义务履行完毕之日止。注：建设年份如有调整，双方另行协商。

7.项目类型：服务。

8.所属行业：其他未列明行业。

二、申请人的资格要求

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件；

1.2.2023年度的财务审计报告（成立不满一年无需提供）或开户银行资信证明；

1.3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；

1.4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

1.5.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（投标文件中无需提供证明材料）

3.本项目是否专门面向中小企业采购：是（专门面向中小企业采购的项目，不再执行价格评审优惠的扶持政策）。

4.本项目不接受联合体投标。

三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。

2.获取方式

地点：江苏政府采购网

获取方式：本项目采用网上注册登记方式。

2.1潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：

“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。具体见《（苏采云）供应商操作手册》。

2.2潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/。

2.3“CA数字证书”的获取：

供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持政务CA，省内各地区办理的用于“苏采云”平台的政务CA全省通用。南通地区“CA数字证书”的办理：南通市政务中心四楼，电话：18951314963。

2.4采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。

2.5采购人或采购代理机构将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

2.6请潜在供应商提前安装相应的控件（详见《（苏采云）供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.时间：2025年3月25日9点30分（北京时间）。

2.地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

五、公告期限

招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

本次招标不收取投标保证金。

七、本次招标联系方式

1.采购人信息

采购人：南通市通州生态环境局

地址：江苏省南通市通州区金新街道银河路66号

联系人：刘女士

联系电话：0513-86109907

2.采购代理机构信息

名称：江苏广和工程咨询有限公司

地址：南通高新区金通路8号

联系人：张洁

联系方式：13862488527

交易系统软件维护人员：0513-59001839

第二章  投标人须知

一、总则

1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。

3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，江苏广和工程咨询有限公司（以下简称采购代理机构）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标采购代理机构和采购人不收取标书工本费、南通市通州区公共资源交易中心不收取中标服务费。

4.3中标单位需支付招标代理费4500元，报价时综合考虑。

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购代理机构。

8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，采购代理机构可以对招标文件进行修改。

8.2 采购代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10、投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12、投标分项报价表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14、投标函和开标一览表

14.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

14.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

15、投标有效期

15.1投标有效期为采购代理机构规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

16、投标有效期的延长

16.1在特殊情况下，采购代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购代理机构的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

17、电子投标文件的递交

17.1投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

18、投标截止日期

18.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第27.1.2条规定做无效投标处理。

18.2 采购代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

19、投标文件的拒收

19.1 采购代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

20、投标文件的撤回和修改

20.1 投标文件的撤回

20.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

20.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

20.2 投标文件的修改

20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

21、开标

21.1 采购代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

21.2开标仪式由采购代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

21.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如 苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

22、评标委员会

22.1 开标后，采购代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

22.2 评委会由有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

23．评标过程的保密与公正

23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3 采购代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

24．投标文件的澄清

24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

24.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

24.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

25、对投标文件的初审

25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

25.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，采购代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购代理机构的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

26.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

25.6投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与交易中心及评标委员会联系。

26、无效投标条款和废标条款

26.1无效投标条款

26.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

26.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

26.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

26.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

26.1.6未通过符合性审查的。

26.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的。

26.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

26.1.11 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

26.1.12其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

26.2废标条款

26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。27.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

26.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

27、确定中标单位

27.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

27.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

27.3 采购代理机构将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4  若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

27.4.1提供虚假材料谋取中标的。

27.4.2向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

27.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

27.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

27.5. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

27.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

28、质疑处理

28.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

28.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向采购代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

28.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
　　28.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

28.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

28.4 供应商（含潜在供应商）对采购方式、招标文件中采购需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、合同文本及资格审查结果的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向采购代理机构提出，由采购代理机构负责答复。供应商（含潜在供应商）对与本项目有关的所有询问、质疑均请向采购人提出，由采购人负责答复。

采购人及采购代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和采购代理机构不接受未填写快递运单的快件）。

采购人质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。

28.5 以下情形的质疑不予受理

28.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

28.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

28.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

28.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

28.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

28.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

29、中标通知书

29.l 中标结果确定后，采购代理机构将向中标人发出中标通知书。

29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

30. 签订合同

30.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

30.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

31、服务（包含与服务相关的货物）的追加

31.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

32、政府采购履约资金扶持政策

中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

附件：

办理政采贷和履约保函（保险）告知函

各政府采购供应商：

欢迎贵公司参与南通市政府采购活动！

政府采购线上合同信用融资和履约保函（保险）是支持企业发展，针对参与政府采购活动的企业融资难、现金流不足等问题推出的一项服务举措。

贵公司若成为本次政府采购项目的中标（成交）供应商，可自愿选择履约保函（保险）形式替代履约保证金，也可持政府采购合同在线向金融机构申请无抵押无担保贷款。第三方机构将根据《转发关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（通财购〔2023〕57号）和《关于深入开展南通市政府采购线上合同信用融资业务的通知》（通财购〔2022〕68号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的服务。

第三章  合同文本

政府采购合同

项目名称：南通市通州区美丽河湖保护与建设技术服务项目

甲方：

乙方：

签订地：

签订日期：      年    月    日

甲方：

乙方：

2025年     月      日，南通市通州生态环境局以公开招标的采购方式对南通市通州区美丽河湖保护与建设技术服务项目进行了采购。经评标委员会评定，（中标供应商名称）为该项目中标供应商。现于中标通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的事项签订本合同。

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经南通市通州生态环境局(以下简称：甲方)和（中标供应商名称）(以下简称：乙方)协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

- 合同内容

1. 服务内容：完成通州区境内九圩港、通启运河、通吕运河、长江、通扬运河等5条河道美丽河湖保护与建设技术服务工作。详见招标文件。

2. 服务期限：自合同签订之日起至双方权利义务履行完毕之日止。注：建设年份如有调整，双方另行协商。

- 合同总价

1. 合同价款：总计人民币           元整，小写          万元。

合同价包括本次政府采购项目的所有费用，包括但不限于完成本项目所有工作内容及后续服务所需的咨询费、会务费、出版费、研究费、管理费、利润、税金、保险等全部费用，报价包括交通、旅差、现场查勘、样品分析测试、计算、专家评审、仪器设备使用、折旧、材料消耗以及审查部门所收取的各种费用，报价还包含支付给员工的工资和国家规定强制缴纳的各种社会保障资金等。投标人投标时一次包定，甲方不再支付本次招标价格以外的任何费用。

第三条 组成本合同的有关文件

下列关于采购招标文件和有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力：（1）招标文件；（2）乙方递交的投标文件；（3）乙方所作的相关书面澄清；（4）中标通知书；（5）甲乙双方商定的其他必要文件。

第四条 权利保证

1. 乙方应保证为甲方提供服务任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。

2. 工作中涉及的敏感资料、电子数据等相关信息，成交供应商应严格执行保密的相关规定，不得以任何方式向任何第三人披露、泄露或许可第三人使用，否则追究其相应法律责任。

3. 乙方保证服务不存在危及人身及财产安全的隐患，不存在违反国家法规、法令、法律以及行业规范所要求的有关安全条款，否则应承担全部法律责任。乙方因意外事故或作业安全问题引发的人身伤亡和财产损失，乙方依法承担赔偿责任，与甲方无关。

第五条 质量保证

乙方提供的咨询成果必须全部达到招标文件各项要求，国家或行业有规定的，还要符合相应规定，乙方应根据甲方要求提供完整的文档及电子资料，并配合甲方做好后续工作。

第六条 项目进度要求和验收

进度要求：2025年底前，完成九圩港、通启运河、通吕运河、长江4条河道的美丽河湖保护与建设技术服务工作；2028年底前，完成通扬运河美丽河湖保护与建设技术服务工作。建设年份如有调整，双方另行协商。

成果要求：完成美丽河湖水生态调查评估、建设实施方案，汇总形成国家级或省级美丽河湖保护和建设台账，通过国家级或省级美丽河湖认定工作。

第七条 履约保证金

1、本项目履约保证金为中标价的5%，在领取中标通知书前汇到甲方指定账户。

2、如乙方未能履行合同规定的义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。

3、履约保证金扣除甲方应得的补偿后的余额在服务期满后退还给乙方。甲方若无故逾期退还履约保证金的，按照逾期部分的每日0.05%支付违约金。

第八条 合同款支付

1、本合同项下所有款项均以人民币支付。

2、付款方式：

合同签订后支付合同价的30%，完成九圩港、通启运河、通吕运河、长江4条河道生态调查和实施方案编制工作支付至合同金额的55%；通启运河、通吕运河、长江、九圩港4条河流通过国家级或省级美丽河湖认定后付至合同价的80%（申报期间，每年年底根据申报成功条数按比例支付）；通扬运河通过国家级或省级美丽河湖认定后付清余款。同时退还履约保证金。

第九条 违约责任

1、如乙方不能按期交付咨询成果的，甲方有权扣留全部履约保证金；同时乙方应向甲方支付合同总价5%的违约金。

2、乙方逾期交付的，每逾期1天，乙方向甲方偿付合同总额的5‰的滞纳金。如乙方逾期交付达10天，甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效。乙方逾期交付的，今后参加政府招标信誉将受到影响。

3、乙方在承担违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

4、乙方虚假承诺，或经权威部门认定咨询成果不能满足招标文件要求，或是由于乙方的过错造成合同无法继续履行的还应向甲方支付不少于合同总价30%赔偿金。

5、服务期满前，若乙方未按时、按甲方要求提供相关文档资料，同时乙方应向甲方支付合同总价5%的违约金。

6、乙方不得将本项目转委他人，否则甲方有权拒付合同价款，并由乙方承担一切经济损失。

第十条  合同的变更和终止

1、本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2、除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。乙方放弃或拒绝履行合同，履约保证金不予退还，在三年内不得参加通州区的政府招标活动。

第十一条  争议的解决

1、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（2）种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向通州区仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

2、在仲裁期间，本合同应继续履行。

第十二条  诚实信用

乙方应诚实信用，严格按照招标文件要求和承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

第十三条  合同生效及其他

1、本合同自签订之日起生效。

2、在本合同有效期内，甲方指定         为甲方项目联系人，乙方指定         为乙方项目联系人。一方变更项目联系人的，应当及时以书面形式通知另一方，未及时通知并影响本合同履行或造成损失的，应承担相应的责任。

3、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

4、本合同一切未尽事宜，按合同法有关规定执行，无相关规定的，由甲乙双方协商解决。

第十四条  附则

本合同一式6份，甲、乙方各执3 份，政府采购监督管理部门备案，采购代理机构一份。

甲方（单位盖章）：	                  乙方（单位盖章）：

甲方代表签字：                         乙方代表签字：

日期：                                日期：

甲方保留对合同修改和完善的权利。

第四章 采购需求

一、项目名称

南通市通州区美丽河湖保护与建设技术服务项目

二、服务内容

根据《美丽河湖保护与建设清单》（环办水体函〔2023〕430号）、《省生态环境厅关于推进江苏省美丽河湖保护与建设工作的通知》（苏环办〔2023〕27号）、《江苏省美丽河湖保护与建设实施指导方案》（苏污防攻坚指办〔2024〕27号）等文件要求，完成通州区境内九圩港、通启运河、通吕运河、长江、通扬运河等5条河道美丽河湖保护与建设技术服务工作。

表1  通州区所涉及美丽河湖建设任务

| 序号 | 河流名称 | 起始位置 | 终止位置 | 涉及国省控断面 | 长度 （公里） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 九圩港 （通州段） | 长江（九圩港闸） | 通州、如东界 | 九圩港桥 孙窑大桥 | 35.25 |
| 2 | 通启运河 - （通州段） | 苏锡通、通州界 | 通州、海门界 | 川港镇北桥 | 5.18 |
| 3 | 通吕运河 - （通州段） | 崇川、通州界 | 通州、海门界 | 通富大桥 货隆大桥 | 30.01 |
| 4 | 长江 - （通州段） | 如皋碾砣港 | 九圩港 | 小李港（左岸） | 10.5 |
| 5 | 通扬运河 （通州段） | 九圩港 | 通州、如皋界 | 勇敢大桥 | 13.28 |

(一)开展河湖水生态调查评估

1.组织开展河湖生态调查。对纳入重点建设范围的河湖以生态用水保障、水体连通性、自然岸线率、水生植物保护、水生动物保护、湖库综合营养状态等评价指标为重点，衔接长江流域水生态考核试点等工作，逐个开展河湖生态状况调查评估。

2.组织编制启动方案、实施方案。根据调查评估结果，因地制宜明确美丽河湖建设目标，一湖一河一库一策确定美丽河湖建设主要措施、建设责任主体、实施要求。按照问题精准、措施合理、项目明晰、目标可行原则，编制完成美丽河湖保护与建设启动方案、实施方案，逐级分解落实美丽河湖建设目标任务。

（二）美丽河湖建设资料汇编

主要内容包括编制省级美丽河湖建设材料（申报表、自评报告、公众评价材料、影像资料等）、国家级美丽河湖建设材料（代表性图片、视频短片、文字材料），视频短片包括5个专题片和1个汇总篇。

（三）做好美丽河湖保护与建设申报工作

完成省级、国家级美丽河湖申报评审，积极争取上级财政资金。

三、履约时间

自合同签订之日起至双方权利义务履行完毕之日止。

四、验收标准

完成美丽河湖水生态调查评估、编制启动方案和建设实施方案、拍摄宣传视频工作及相关附件成果，通过国家级或省级美丽河湖认定工作。本项目实施结束，根据采购文件要求及国家、省、市有关实施方案和技术规程由采购人验收通过。

五、付款方式

合同签订后支付合同价的30%，完成九圩港、通启运河、通吕运河、长江4条河道生态调查和实施方案编制工作支付至合同金额的55%；通启运河、通吕运河、长江、九圩港4条河流通过国家级或省级美丽河湖认定后付至合同价的80%（申报期间，每年年底根据申报成功条数按比例支付）；通扬运河通过国家级或省级美丽河湖认定后付清余款。同时退还履约保证金。

六、服务人员要求

服务人员应由具备环境影响评价经验或从事过类似项目的技术人员组成，并保证团队专业性及稳定性。如需更换人员需经采购人同意。如果人员渎职或不能胜任工作或从事其他违法活动，采购人有权书面要求更换，供应商应立即派出具有同等或以上资历的人员替换。

七、报价要求

本项目报价不得超过预算价（最高限价）。

特别提醒投标供应商：应根据国家收费标准并结合市场实际进行报价，总价包干。

投标报价含税，并包括提供本合同项下的服务过程中所产生的全部费用，采购人不支付其他任何费用。

八、其他

工作中涉及的敏感资料、电子数据等相关信息，成交供应商应严格执行保密的相关规定，不得以任何方式向任何第三人披露、泄露或许可第三人使用，否则追究其相应法律责任。

南通市通州区美丽河湖保护与建设技术服务项目

履约验收相关事项明确

一、验收主体

采购人：南通市通州生态环境局作为履约验收的责任主体，负责组织验收工作。

二、验收时间

1. 第一期验收：2025年底，承接单位完成完成九圩港、通启运河、通吕运河、长江4条河道生态调查和实施方案编制工作，达到履约验收条件时，采购人在5个工作日内组织第一期验收，并向供应商发出《政府采购履约验收通知单（2025年）》。

2. 第二期验收：申报期间，每年年底根据当年度申报情况开展验收。

3. 最终验收：5条河道全部履约完成，通过国家级或省级美丽河湖认定后15个工作日内，完成最终验收。采购人、供应商应当对验收小组出具的验收意见进行确认，并形成政府采购履约验收书。

三、验收方式

1. 资料审查：对提交的《河湖水生态调查评估报告》《实施方案》等成果进行完整性、规范性审查。

2. 会议评审：通过采购单位组织的专家评审会，最终根据专家意见对报告修改完善并出具最终报告。

四、验收内容及标准

1. 河湖水生态调查评估：调查范围覆盖全部纳入建设的河湖，编制的报告达到政策规定的深度和广度，通过专家组评审。

2. 实施方案编制：根据《美丽河湖保护与建设实施方案编制大纲》要求，编制《通州区美丽河湖保护与建设项目实施方案》，包括但不限于：基本情况、问题诊断及成因分析、绩效目标、具体措施、投资估算与资金筹措、效益分析、保障措施、附件等内容，通过专家组评审。

3. 美丽河湖建设资料汇编

（1）省级申报材料（格式符合省级申报要求）；

（2）择优推荐申报国家级的河湖，编制国家级申报材料（格式符合国家级申报要求）。

4. 申报工作成果

（1）成功获得省级或国家级美丽河湖认定；

（2）申报材料获上级主管部门书面认可，无重大技术性驳回意见。

第五章 评标方法与评标标准

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标人。本项目选取3名中标候选人。

一、评审方法与评审标准

1、商务技术标（80分）

| 序号 | 评分 因素及分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 技术方案 （24分） | - 技术方案响应需求(5分)：制定的通州区美丽河湖保护与建设的技术方案要具有可行性、规范性、科学性、完整性且合理得5分，欠合理得2分，未提供不得分。 - 进度控制与管理（5分）：制定的方案实施时间进度要求明确、合理、可行。工作实施时间进度要求表述完整、有针对性的且合理得5分，欠合理得2分，未提供不得分。 - 质量控制与管理（8分）：根据响应文件中提供的质量控制措施，须满足质量控制要求。质量控制措施很好，完全满足质量控制要求的得8分，欠合理得3分，未提供不得分。 （4）项目服务保障（6分）：项目推进过程中各项保障措施须合理、可行。推进过程中各项保障措施详细可行，有完备的服务措施和承诺详细合理得6分，欠合理得3分，未提供不得分。 注：以上所称“欠合理”是指：方案内容缺项或不完整或缺少关键点或条理不清晰；不能满足需求，可操作性不强；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾，不利于本项目目标的实现等任意一种情形。 |
| 2 | 人员配置 （19分） | （1）项目负责人具有环境保护类正高级工程师职称、注册环评工程师证书、环保工程师的，每提供一个得2分，最高得6分；项目负责人是污染治理方面的国家卓越工程师团队成员得3分。本项最高得9分。 （2）项目组成员（不含项目负责人）具有注册环境影响评价工程师或环境保护类高级工程师职称，每人提供一个证书得2分，同一人的多个证书不得累计得分。最高得8分。 （3）项目组成员（不含项目负责人）获得省级及以上水污染防治类相关奖项，每提供一个奖项得1分，本项最高得2分。 注：提供相关证书复印件或其他证明材料、投标供应商为其缴纳的自采购公告发布之日前三个月内任意一个月的社保缴纳证明复印件，并加盖供应商公章。未提供或提供不全的不得分。 |
| 3 | 企业实力 （17分） | （1）供应商具有有效的质量管理体系证书、环境管理体系证书、职业健康安全管理体系认证证书的，每提供1个得2分，最高6分；认证范围与本项目相关。 （2）供应商具有省级及以上水污染防治类工程研究技术中心并通过验收的得3分； （3）投标供应商具有省级及以上住建部门颁发的环境工程的专项甲级资质证书（水污染控制工程方向），得4分，乙级得2分； （4）投标人具有水文、水资源调查评价资质证书（业务范围包含水文调查、地表水水资源调查评价），资信等级甲级得4分，资信等级乙级得2分。 注：提供相关证书复印件并加盖投标供应商公章；需提供政府相关部门批复文件证明材料复印件并加盖投标供应商公章，否则不得分。 |
| 4 | 业绩 （20分） | 1、自2020年1月1日（含）以来（以合同签订时间为准），供应商承担过河流水生态调查评估项目，每提供一个项目得2分。最高得8分。 2、自2020年1月1日（含）以来（以合同签订时间为准），供应商从事过美丽河湖建设项目的，有一项得3分，最高得12分。 注：需提供有效合同复印件并盖加盖投标人公章，否则不得分。 |

2、报价标评审标准（20分）

价标分的评审标准为：即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分（即报价标分）为满分20分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）*价格权重（20%）*100。

第六章  投标文件格式

投标文件组成

1.开标一览表

资格审查材料

2.投标人符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函；

3.法人或者其他组织的营业执照等证明文件；

4.法人授权书；

5.2023年度的财务审计报告（成立不满一年无需提供）或开户银行资信证明；

6.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；

7.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

8.参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

9.中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函。

10.投标人依据招标文件要求，提交的其他材料。

符合性条件材料

11.投标函；

12.技术要求响应及偏离表；

13.商务要求响应及偏离表。

商务技术文件材料

16.投标人根据招标文件打分项，提交的材料。

格式附件如下：

开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

项目编号：

投标总报价

小写： （人民币：元）

日期：       年   月   日

投标人符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函

我单位参加________________ _（项目名称），_______ __________（项目编号）投标活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：

1.我单位具有独立承担民事责任的能力；

2.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（1.供应商在参加政府采购活动前三年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。2.《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）

6.我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

承诺人名称（加盖CA电子签章）：

日期：______年    月    日

法人或者其他组织的营业执照等证明文件

（扫描件）

法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权___________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-        号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

2023年度的财务状况报告或开户银行资信证明

依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力。

参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

投标函

致：南通市通州生态环境局

根据贵方的            项目的招标文件，正式授权下述签字人______(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，____（法定代表人或委托代理人）______签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向采购人提供所需服务（包含与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付采购人验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          号：

日           期：________年____月____日

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 （单位名称） 的 （项目名称） 采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

（标的名称），属于       （采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为 	万元，资产总额为      万元，属于          （中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖CA电子签章）：

日期：

备注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目采购活动由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标人为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

技术要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 符合或偏离 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 根据《美丽河湖保护与建设清单》（环办水体函〔2023〕430号）、《省生态环境厅关于推进江苏省美丽河湖保护与建设工作的通知》（苏环办〔2023〕27号）、《江苏省美丽河湖保护与建设实施指导方案》（苏污防攻坚指办〔2024〕27号）等文件要求，完成通州区境内九圩港、通启运河、通吕运河、长江、通扬运河等5条河道美丽河湖建设等工作。 |  |  |  |
| 2 | 开展河湖水生态调查评估 1.组织开展河湖生态调查。对纳入重点建设范围的河湖以生态用水保障、水体连通性、自然岸线率、水生植物保护、水生动物保护、湖库综合营养状态等评价指标为重点，衔接长江流域水生态考核试点等工作，逐个开展河湖生态状况调查评估。 2.组织编制启动方案和建设实施方案。根据调查评估结果，因地制宜明确美丽河湖建设目标，一湖一河一库一策确定美丽河湖建设主要措施、建设责任主体、实施要求。按照问题精准、措施合理、项目明晰、目标可行原则，编制完成美丽河湖建设实施方案，逐级分解落实美丽河湖建设目标任务。 |  |  |  |
| 3 | 美丽河湖建设资料汇编 主要内容包括编制省级美丽河湖建设材料（申报表、自评报告、公众评价材料、影像资料等）、国家级美丽河湖建设材料（代表性图片、视频短片、文字材料）。 |  |  |  |
| 4 | 做好美丽河湖保护与建设申报工作。完成省级、国家级美丽河湖申报评审，积极争取上级财政资金。 |  |  |  |
| 5 | 招标文件规定的其他技术要求 |  |  |  |

商务要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 符合或偏离 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 履约时间 自合同签订之日起至双方权利义务履行完毕之日止。注：建设年份如有调整，双方另行协商。 |  |  |  |
| 2 | 验收标准 完成美丽河湖水生态调查评估、建设实施方案，汇总形成国家级或省级美丽河湖保护和建设台账，通过国家级或省级美丽河湖认定工作。 |  |  |  |
| 3 | 付款方式 合同签订后支付合同价的30%，完成九圩港、通启运河、通吕运河、长江4条河道生态调查和实施方案编制工作支付至合同金额的55%；通启运河、通吕运河、长江、九圩港4条河流通过国家级或省级美丽河湖认定后付至合同价的80%；通扬运河通过国家级或省级美丽河湖认定后付清余款。同时退还履约保证金。 |  |  |  |
| 4 | 服务人员要求 服务人员应由具备环境影响评价经验或从事过类似项目的技术人员组成，并保证团队专业性及稳定性。如需更换人员需经采购人同意。如果人员渎职或不能胜任工作或从事其他违法活动，采购人有权书面要求更换，供应商应立即派出具有同等或以上资历的人员替换。 |  |  |  |
| 5 | 报价要求 本项目报价不得超过预算价（最高限价）。 特别提醒投标供应商：应根据国家收费标准并结合市场实际进行报价，总价包干。 投标报价含税，并包括提供本合同项下的服务过程中所产生的全部费用，采购人不支付其他任何费用。 |  |  |  |
| 6 | 招标文件规定的其他商务要求 |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体标段。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。